南京审计大学

修缮改造工程年度施工单位采购项目

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0135

采购人：南京审计大学

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

二O二六年五月十八日

目   录

第一章	招标公告	2

第二章	投标人须知	6

一．总则	10

二．招标文件	13

三．投标文件	14

四．投标文件的递交	17

五．开标和评标	18

六．确定中标	20

七．询问与质疑	21

八．其他	22

第三章 政府采购合同条款及格式	23

第四章 采购需求	34

第五章 评标方法与评标标准	37

第六章 投标文件格式	41

- 招标公告

项目概况

南京审计大学修缮改造工程年度施工单位采购项目JSZC-320000-JITC-G2026-0135 的潜在投标人应在“江苏省政府采购网”自行免费下载获取招标文件，并于2026-06-09  09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0135

项目名称：南京审计大学修缮改造工程年度施工单位采购项目

预算金额：600.000000万元（采购包1：200.000000万元；采购包2：200.000000万元；采购包3：200.000000万元）

最高限价（如有）：/。结算标准：根据江苏省最新要求，执行清单计价，按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及相应工程量计算标准和配套定额结算，结算审定后税前统一优惠14%，即按审定价的86%计。

采购需求：本次采购为2026年6月—2028年5月南京审计大学沁园片区、润园片区、泽澄片区三个采购包的20万元以内的修缮改造项目单位的采购，修缮改造以5万元以下居多，且修缮突发、琐碎繁杂、施工过程中存在着较多不确定性和不可预见性等情况。各类修缮改造项目按需以项目任务单的形式发包给各施工单位。采购包1：沁园片区；采购包2：润园片区；采购包3：泽澄片区。

合同履行期限：2026年6月-2028年5月（两年，以合同日期为准）。

本项目是否接受联合体投标：不接受

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明复印件加盖公章）。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供开标时间前12个月内任意1个月的财务状况报告(至少包括资产负债表和利润表)（法人或者其他组织成立未满3个月的可以不提供）、或开标时间前12个月内银行出具的资信证书复印件、或其2024年度或2025年度经审计的财务报告（至少包括资产负债表、利润表和现金流量表）复印件）。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件加盖公章或承诺书原件）。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章，依法享受免缴、缓缴的提供证明材料复印件加盖公章）。

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚））。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.中小企业政策：本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

2.其他落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.特定资格条件：

（1）供应商须具备有效的建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且具有建设主管部门颁发的有效安全生产许可证（提供有效的证书复印件加盖公章）。

（2）拟选派项目经理资质等级：二级注册建造师（建筑工程专业）及以上并取得《安全生产考核合格证书》B类证书，提供有效的身份证及证书复印件加盖公章，同时需提供社保机构出具的2026年2月-2026年4月任意一个月的投标人为其缴纳的社会保险证明材料。

2.供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

（3）通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（查询时间为响应截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间）。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-06-09  09:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.获取招标文件时间：2026年05月18日至2026年05月25日，每天上午8:30至11:30，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

2.政府采购支持政策:

（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（二）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（三）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（五）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

（六）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》

（七）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见

3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

4、本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名 称：南京审计大学

地 址：南京市浦口区雨山西路86号

联系人：高老师

联系方式：025-58318709

2．采购代理机构信息

名 称：江苏省招标中心有限公司

地 址：南京市鼓楼区郑和中路118号

联系人：池昊、谢慧玲、许萌、王芳18362980687、15862877288

联系方式：025-83200601

3．项目联系方式

项目联系人：池昊、谢慧玲、许萌、王芳18362980687、15862877288

联系方式：025-83200601

- 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人 | 名 称：南京审计大学 地 址：南京市浦口区雨山西路86号 联系人：高老师 电话：025-58318709 |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构 | 名 称 ：江苏省招标中心有限公司 地 址 ：南京市鼓楼区郑和中路118号1605室 联系人：池昊、谢慧玲、许萌、王芳18362980687、15862877288 电话：025-83313697 |
| 3 | 4 | 本项目执行的政府采购政策 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4 | 8.1 | 现场踏勘 | ■不组织 供应商须自行踏勘。本项目供应商须对采购人目前情况进行充分认真评估后，慎重投标。未踏勘现场或踏勘工作不详细的响应方成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购方提出任何索赔或其他要求，对此采购方不承担任何责任并将不作任何答复。 （1）踏勘时间：2026年05月26日17：00前，踏勘前请与采购人联系 （2）踏勘地点：浦口区雨山西路86号 （3）联系人：董老师 联系方式：025-58318118 ☐组织 |
| 5 | 9.1 | 开标前答疑会 | ■不召开 ☐召开 （1）召开时间： （2）召开地点： |
| 6 | 10.1 | 联合体投标 | ■不接受 ☐接受 联合体要求：详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 7 | 11.1 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 ☐允许 具体要求：__________ |
| 8 | 12.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要，检测机构的要求：_________；检测内容：_________； （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 9 | 13.1 | 采购进口产品 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 10 | 14.1 | 采购预算 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11 | 14.2 | 本项目设定的最高限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 12 | 15.1 | 供应商资格条件 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 13 | 20.5 | 投标报价 | 投标报价的其他要求： □无 ■有，具体情形：详见招标文件第四章《采购需求》 |
| 14 | 21.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算120日历天 |
| 15 | 22.1 | 投标保证金 | ■不需要 |
| 16 | 23.1 | 投标文件份数 | 供应商应当按照《供应商操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。 中标人在中标公告发布之日起 |
| 17 | 24.1 | 投标文件的密封和标记 | 供应商应当按照《供应商操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。 |
| 18 | 25.1 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 19 | 28.1 | 开标时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 20 | 29.2.1 | 信用查询 | ■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 □投标人自行查询信用记录，如实提供《无不良信用记录承诺》并加盖投标人公章。联合体参加投标的，所有联合体成员均须加盖公章。本项目信用记录查询截止时点为____________________。 |
| 21 | 30.1.1 | 评标委员会 | 5人以上单数。 |
| 22 | 30.5.3 | 核心产品 | / |
| 23 | 31.3 | 确定中标单位 | 1、本项目中标供应商数量：1家/采购包 2、供应商可以选择一个采购包或者多个采购包进行投标，但只能在其中一个采购包中中标，进入每个采购包评审的实质性响应且推选为中标候选人的供应商数量不得少于3家（已中标的供应商不得在其他采购包被推选为中标候选人，且不计入有效供应商数量），否则应认定该采购包采购失败。开评标顺序为采购包1、采购包2、采购包3。 3、从评标报告确定的每个采购包的中标候选人名单中按顺序确定排名第1名的为中标人。 4、中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人。 ☐随机抽取 ■其他：按综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按价格分由高到低顺序排列；价格分也相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；分值均相同的，则由评标委员会决定排列顺序。 |
| 24 | 31.4 | 公告媒体 | 江苏政府采购网、中国政府采购网 |
| 25 | 35.1 | 履约保证金 | £不要求提供 ■要求提供，履约保证金的数额为人民币壹拾万元整/采购包。 收款人户名：南京审计大学 开户银行：南京市工商银行大行宫支行 银行账号：4301016609100115921 注：以电汇方式递交履约保证金须在电汇凭据附言栏中写明采购编号、包号及用途（履约保证金）。待所有项目的缺陷责任期满，经采购人确认后三十日内退还剩余的（扣除因乙方原因、甲方委托他人维修的费用及根据招投标文件相关条款扣除因乙方违约的金额）履约保证金（无息）。 |
| 26 | 36.1 | 供应商对招标文件的 询问 | 时间：/ 形式：以书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至997014965@qq.com邮箱）通知采购人或采购代理机构。 |
| 27 | 37.1 | 供应商对招标文件提出的 质疑 | 形式：以书面形式通知采购人或采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至997014965@qq.com邮箱）通知，采购人或采购代理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 28 | 38.1 | 招标代理服务费 | 中标供应商在领取中标通知书前向江苏省招标中心有限公司一次性交纳招标代理服务费； 招标代理服务费：以采购标包预算*（1-结算优惠率）为计算基础按计价格[2002]1980号文件收费标准60%收取，服务费不足3000元的按3000元/项收取。 |
| 29 | 39.1 | 其他规定 | 采购项目类型：工程 |
|  |  |  | 标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业 |
|  |  |  | 其他规定：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |

投标人须知

一．总则

1.采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“中标供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标供应商也称中标人。

2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3.适用法律

3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.1.1中小企业定义：

4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.2政府采购节能产品、环境标志产品

4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.3信息安全产品

4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。

4.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.相关费用

5.1参加投标活动的投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.保密

6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的供应商被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。

7.语言文字、计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.现场踏勘

8.1投标人须知前附表规定现场踏勘的，供应商须按照投标人须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场踏勘所发生的自身费用、责任和风险。

8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场踏勘的，视同放弃现场踏勘，采购方将不再另行组织现场踏勘。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。

8.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

9.开标前答疑会

9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清供应商提出的询问。

9.2供应商应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。

10.联合体投标

10.1本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

11.分包

11.1	采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见投标人须知前附表。

11.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

12.样品

12.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见投标人须知前附表。

12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。

13.采购进口产品

13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

14.采购项目预算及最高限价

14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

14.2本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

15. 供应商资格条件

15.1供应商资格条件见投标人须知前附表。

二．招标文件

16.招标文件的构成

16.1招标文件各章节的内容如下：

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：政府采购合同条款及格式

第四章：采购需求

第五章：评标方法与评标标准

第六章：投标文件格式

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。

16.2供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

16.3供应商按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

16.4本项目招标文件如包括多个采购包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各采购包通用要求。

17.招标文件的澄清或者修改

17.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

17.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。

三．投标文件

18.投标文件的组成

18.1投标文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见招标文件第六章《投标文件格式》。

18.2投标文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。

（4）开标一览表，格式见附件。

（5）商务条款偏离表，格式见附件。

（6）投标人具备投标资格的证明文件：

（6-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照）。

（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

（6-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。

（6-2）财务报表。

（6-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（6-4）依法缴纳税收的相关材料。

（6-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料。

（6-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（6-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。

（6-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（7）公章授权书（如需），格式见附件。

18.3投标文件的技术部分，包括但不限于下列文件：

（1）技术方案或服务方案

（2）技术条款偏离表，格式见附件。

（3）投标人售后服务承诺（如需）

（4）用于本项目人员表（如需），格式见附件。

（5）投标标的物符合招标文件规定的证明文件（如需）

18.4投标文件的其他部分

18.4.1投标文件的其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

18.5如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”下载的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”下载的招标文件为准。

19.投标文件编制的原则

19.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人应按格式逐项填写内容。

19.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。

19.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。

20.投标报价

20.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。

★20.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

20.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。

20.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项，并由法定代表人（单位负责人）或授权代表签署。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。

20.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

21.投标有效期

★21.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购方的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

22.投标保证金

22.1本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。

★22.2投标人按照投标人须知前附表要求的形式，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购方提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与投标人须知前附表规定的投标有效期一致。投标人未按规定缴纳投标保证金的或由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

22.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

22.4未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

22.5中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还中标人。

22.6投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人在本次采购活动中存在恶意串通行为的；

（4）中标人未能按规定交纳采购代理服务费；

（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

（6）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

23.投标文件的制作和签署

投标人应严格按照《供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

四．投标文件的递交

24.投标文件的密封和标记

24.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

24.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

24.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

24.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

24.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

24.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

24.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

25.投标截止时间

25.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

25.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

★25.3代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

26.投标文件的修改和撤回

26.1 投标文件的撤回

26.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《供应商操作手册》。

26.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

26.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《供应商操作手册》。

26.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

26.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.诚实信用

27.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

27.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五．开标和评标

28.开标

28.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《供应商操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

28.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

28.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《供应商操作手册》规定执行。

29.资格性审查

29.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

★29.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。

29.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。

30.评标

30.1评标委员会

30.1.1评标委员会成员组成见投标人须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。

30.2符合性审查

30.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

★30.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

★30.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未成功解密电子投标文件的。

（2）未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

（3）在报价时采用选择性报价的。

（4）不具备招标文件中规定资格要求的。

（5）报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中标注“★”符号部分为实质性要求和条件）。

（7）被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（9）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

（10）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

（11）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

★30.2.4评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%;

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

30.3投标文件澄清

30.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

30.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《供应商操作手册》。

30.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

30.4报价修正

30.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

30.5同品牌多家投标人处理原则

30.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

30.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30.6比较与评价

30.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

30.7编写评标报告

30.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

30.8评标过程的保密

30.8.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

30.8.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

30.8.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

30.8.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

30.8.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

六．确定中标

31.确定中标人

31.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名前三的中标候选人。

31.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名前三的中标候选人。

供应商可以选择一个采购包或者多个采购包进行投标，但只能在其中一个采购包中中标，进入每个采购包评审的实质性响应且推选为中标候选人的供应商数量不得少于3家（已中标的供应商不得在其他采购包被推选为中标候选人，且不计入有效供应商数量），否则应认定该采购包采购失败。开评标顺序为采购包1、采购包2、采购包3。

31.3中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定中标人。

31.4评审结束后，中标人名单将省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见投标人须知前附表。

32.中标通知书

32.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。

32.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。

33.废标

★33.1出现下列情形之一的，应予废标：

（1）各采购包符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

34.签订合同

34.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

34.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

35.履约保证金

35.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

35.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

★35.3中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

七．询问与质疑

36.询问

36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按投标人须知前附表载明的形式通知采购方。

36.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37.质疑

37.1供应商认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以投标人须知前附表的要求向采购方提出质疑。采购方将以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。

37.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。

八．其他

38.招标代理服务费

38.1中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

39.其他规定

39.1投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

40.文件解释权

40.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。

第三章 政府采购合同条款及格式

甲    方（采购人）：南京审计大学

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方（中标人）：

电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：南京审计大学修缮改造工程年度施工单位采购项目

采购包号：

根据南京审计大学修缮改造工程年度施工单位采购项目采购包号    的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．单项预算价不满20万元的修缮改造工程项目，包括土建、安装、维修等。

2．所有项目必须在乙方资质所允许的范围内。

3．合同期间，甲方以项目任务单、工程量清单、签证等形式确认工程内容及工程量。

二、合同价

合同暂估总价：200 万元（以实际工程量结算为准），且符合合同及考核要求。

三、质量标准

1.工程质量标准：施工质量要求满足甲方要求、设计图纸及相关国家质量验收标准。

2.关于工程奖项的约定：    /   。

3.乙方承接的工程在竣工验收合格后根据工程性质按照《建设工程质量管理条例》及有关规定承担质量保修责任，质量保修期及缺陷责任期（自维修工程竣工验收合格之日起计算）均为壹年，防水防渗漏质保五年，其它专项工程在任务单中另行约定。属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到甲方通知之日起2天内派人保修（发生紧急事故需抢修的，乙方在接到甲方通知后，应当2小时内到达事故现场抢修），乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，保修完成后，由甲方组织验收。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。单个修缮工程项目结算时不留质量保证金。合同签订前乙方将人民币壹拾万元（￥100000.00）履约保证金汇入甲方指定账户，待所有项目的缺陷责任期满，经甲方确认后三十日内退还剩余的（扣除因乙方原因、甲方委托他人维修的费用及根据招投标文件相关条款扣除因乙方违约的金额）履约保证金（无息）。

4.乙方应提前 24小时按照相关规定通知甲方或监理单位组织人员对工程施工过程中的隐蔽工程进行严格的验收，同时甲方有权要求按规范及质监部门的有关规定对工程任何部位进行中间验收，每道工序均由现场监理进行验收确认后才能进入下道工序。

5. 若达不到合同约定的质量等级标准，乙方应向甲方支付工程总造价5%的质量违约金；若为不合格工程，供应商应向甲方支付工程总造价的10%的质量违约金，且对由此造成的一切损失及法律责任负责。

6.乙方应严格按照施工规范、技术规程以及经监理工程师和发包审核批复的实施性施工组织设计精心组织施工，确保工程进度及质量。在工序验收中，如检查发现质量不合格，乙方除必须返工至达标外，还应向甲方支付每项/次1000元违约金。在分项工程验收中，如在各类抽测、抽检、抽查中发现质量不合格，除必须返工达标外，还应向甲方支付每项/次1000-20000元违约金，并承担全部检测费用。在分项验收中对达不到合格验收的，如监理工程师和甲方决定降格验收，乙方按该分项工程造价的5%（不足1000元的按1000元执行）向甲方支付违约金，并承担全部检测费用。

7.乙方在发生工程质量问题时，隐瞒监理工程师及甲方，或有偷工减料行为、使用假冒伪劣产品行为，除及时进行整改外另需向采购人支付1000-20000元/次的质量违约金。

四、工期要求

1.执行甲方任务单的要求，如遇特殊情况，经甲方同意的可顺延。

2.在接到甲方的任务通知后，乙方须在12小时内作出响应（书面签收），乙方不得拒绝甲方所安排的零星工程任务（经双方协商同意的除外），如发生拒绝接受任务或在12小时内没有书面签收任务，即视为乙方违约，立即终止合同且履约保证金不退还乙方。

五、服务期间（项目服务期限）

委托服务期间自_年月日至年_月日止。

六、计价方式及付款方式

1.新建项目按《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）、《江苏省安装工程计价表》（2014）、《江苏省市政工程计价表》（2014）、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等执行，维修项目按2009年江苏省房屋修缮工程计价表（土建工程、安装工程）执行(以上计价方式若有最新版本按最新版本计价)。措施费等各类取费文件均执行至任务单发放之日，所有有浮动空间取费的费用均按中间值计取，赶工措施费不计取。现场安全文明施工措施费只计取基本费。乙供材中的主材、辅材按南京市造价管理处发布的同期的“市场指导价”执行（甲方认价除外），地材执行南京市浦口区同期的“市场指导价”执行（甲方认价除外）。指导价中没有的主材品牌、价格应事先经甲方确认。

2．乙方所承包的以零星维修任务单形式派发的工程按照%的优惠率下浮后进行结算（安全文明措施费、规费、税金、签证独立费、甲供材材料、乙供甲控材料等甲方单独认价的费用不让利）。

3．乙方以专项合同承包的工程，结算时以专项合同条款为准。

4．甲方下发的零星工程任务单项目（合同形式的工程）结算均依据苏建价【2016】154号文，执行营改增后的建设工程计价的一般计税法。

5．付款方式：乙方所承接工程竣工验收合格后20日内（维修工程竣工资料每延迟10天提交扣罚审定价的1%，最高扣罚审定价的3%），提交完整的竣工及结算资料一式三份，工程结算经审计（乙方资料完整提交之日起45日内审计结束）后30日内一次性付清工程款（扣除甲供材、施工用水电费、审计费用等，如有）。

6.水电费按审定价后千分之五扣除。

7. 审计费用和缔约过失赔偿金承担

（1）甲方可视单项工程的实际情况，合并数项单项工程进行送审。

（2）审计费用承担执行《江苏省省属高校建设工程项目审计实施办法》和南京审计大学相关部门文件及规定执行；以下提及的单项工程是指：单份审计报告中的一项工程；以下提及的审计费用是指：单份审计报告，审计单位所收取的费用。

①单项工程核减率在5%及以下的，其审计费用由甲方承担。

②单项工程核减率在5%-8%（含8%）之间的，其审计费用由乙方承担20%，甲方承担80%；乙方还应承担缔约过失赔偿金（单份审计报告金额*0.5%）；并由甲方从乙方工程款中扣除(下同)。

③单项工程核减率在8%-10%（含10%）之间的，其审计费用由甲方承担20%，乙方承担80%；乙方还应承担缔约过失赔偿金。

④单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由乙方承担；乙方还应承担缔约过失赔偿金（单项审计报告金额*1%）。

甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

七、甲方乙方的权利和义务

7.1甲方的权利和义务

7.1.1甲方的权利

7.1.1.1根据招投标文件中有关内容，有权对乙方工程项目服务情况进行检查。

7.1.1.2有权对工程项目服务质量进行监督和检查，对所发现的甲方投诉的问题进行调查和处理。

7.1.1.3因乙方违反合同规定给甲方造成损失时或因乙方质量问题引起甲方给第三方造成损害，甲方均有权直接要求乙方赔偿全部或任何相关的经济损失，乙方承诺将不予推卸地、及时地、直接地承担全部或任何相关的损失的赔偿责任，包括第三方的相关的全部或任何损失的赔偿责任。

7.1.1.4受理甲方对乙方违反本合同规定行为的投诉。如投诉情况属实，通知乙方及时纠正，并按有关规定给予处理。

7.2甲方的义务

尽力协调乙方在工程项目服务方面的关系，与有关部门一起对解决和处理工程项目服务过程中所发生的纠纷予以协调。

7.3 乙方的权利和义务

7.3.1乙方的权利

7.3.1.1依约收取工程服务费用。

7.3.1.2乙方有权拒绝甲方提出的除工程、乙方承诺及合同约定以外的其它要求。

7.3.1.3乙方有权对甲方在工程服务过程中的不正当要求和违规行为进行举报，并要求甲方协助处理或依法主张其合法权利。

7.3.1.4对有充分理由和证据确信其工程款未落实或工程款不足的工程项目，有权拒绝承接，但应将有关情况详细书面记录以备查，作为乙方针对可能发生的相关违约指控的抗辩依据。

7.3.2乙方的义务

7.3.2.1严格执行国家的法律、法规，守法经营，按章办事，自觉维护甲方的利益。

7.3.2.2接受甲方的检查、监督，严格履行服务承诺，做到诚实、守信。

7.3.2.3加强内部管理，提高工程项目服务质量，按照服务合同的有关规定开展工程项目服务业务，保证不发生质量问题。

7.3.2.4乙方应成立相应项目部，指定项目经理须具备二级建筑工程建造师或以上执业资质并持有安全生产考核合格证书B证，职工社会养老保险缴费证明，每周参加甲方组织的工程例会。项目经理须对员工进行安全教育、业务培训，聘请专业技术骨干，以优质、安全、高效为宗旨，保质保量完成各项工程任务。

7.3.2.5乙方法人代表每年需到甲方参加考核等活动不少于1次。

7.3.2.6项目组织机构在履行本合同义务的期间，应当运用合理的技能，认真勤奋、诚实守信地开展工作。帮助甲方实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。

7.3.2.7项目组织机构使用甲方提供的设施和物品属于甲方的财产，在服务工作完成或者中止时，应当将其设施和剩余的物品库存清单提交给甲方，并且按照工程项目服务合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。

7.3.2.8遵循诚实信用原则，认真搞好工程项目服务，杜绝不正当竞争行为。

7.3.2.9建立工程项目服务档案制度。单位必须将有关政府采购的材料整理归档，妥善保管，以备查用。

7.3.2.10乙方在相关的投标活动中、合同的签订及履行过程中，其投标或签署、履行合同均意味着其已承诺，任何情况下，均将严格遵守法律、法规，并且应当独立承担全部及任何法律责任，包括对甲方或任何第三方的民事赔偿责任。

八、知识产权产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

九、保密

1.项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

2.未经乙方事先书面同意，甲方不得将由乙方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

3.除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是乙方的财产。如果乙方有要求，甲方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给乙方。

十、违约责任与赔偿损失

10.1乙方在接到工作安排后，未能按工期要求及时进行施工，经用户投诉或检查发现，第一次给予警告并处不少于1000元的罚金。如再次发生类似情况，甲方有权解除合同。

10.2由于乙方原因造成工程逾期完工的处罚：每逾期一天乙方向甲方支付工程审定价1%的违约金。若逾期10个日历日甲方终止其任务，余下工程量甲方有权安排其他单位赶工，发生费用按相关计价规范二倍从乙方履约保证金中扣除，同时甲方有权因延误工期所产生的其他损失向乙方索赔。

10.3现场施工安全、场地清理（垃圾运出校外，违者一次罚款0.5万元）。

10.4乙方出现下列情况之一者，一经甲方核实，甲方无需征得乙方同意，有权解除合同，甲方以书面形式通知乙方，由此给甲方造成损失的，应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任：

10.4.1挂靠、借用资质参加本次招标并入围，经查证核实的；

10.4.2投标时弄虚作假，未如实填写建设工程质量、安全事故记录及被投诉或起诉情况，被第三人举报，经核实情况属实的；

10.4.3未按规定签订合同，或者将所承担的工程项目部分或全部转包给他人的；

10.4.4未按合同约定履行义务或履行合同过程中存在质量、安全等事故或工期严重延误，影响甲方正常使用的；

10.4.5未按有关规定支付农民工工资，造成农民工上访等事件的；

10.4.6合同有效期内，被行业主管部门处罚或取消施工资质的；

10.4.7被取消定点资格的限额内工程项目定点单位，其履约保证金将不予退还，并不得参加下一次入围招标。

10.4.8乙方提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

10.4.9乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

10.4.10乙方发生拒绝接受零星工程任务（经双方协商同意的除外）或在12小时内没有书面签收任务的。

10.4.11乙方人员出现违规、违纪等事件，第一次警告并处不少于1000元的罚款。如再次发生类似情况，甲方有权解除合同。

10.4.12施工过程中未能严格按照施工规范操作，一经查实，给予警告并责令整改，因此而造成各类事故的，甲方有权解除合同。

10.4.13施工安全：依据《生产安全事故报告和调查处理条例》等现行安全条例，发生一般事故及以上等级事故的；发生轻微事故且给甲方工作造成影响的。

10.4.14违反国家相关法律法规及本合同规定的相关条款。

10.4.15其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十一、工程师：

1.甲方派驻的工程师

姓名：，职务：甲方代表，联系方式 ：

职权：代表甲方行使权利和履行义务

2.乙方派驻的项目经理

姓名：，联系方式  ：

职权：负责及协调现场施工。

十二、争端的解决

如在履行合同过程中产生争议时，由双方当事人友好协商解决。协商不成，向南京市浦口区人民法院提起诉讼。

十三、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十五、其它

15.1本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

15.2在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

15.3如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

15.4除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

15.5车辆、人员管理、用水、用电等执行甲方的相关规定。

15.6乙方在校内的食宿问题自行解决，学校不提供住宿场所。

15.7任务单发放根据乙方施工质量与效率、结算资料提交速度、考核情况等决定。

15.8因甲方或乙方遇特殊情况无法履行合同，拟终止本合同或进行合同变更，须由提出方提前5天以书面形式通知对方并征得对方同意。因不可抗力致使合同无法履行，则合同终止。

15.9《廉政协议书》、《安全文明施工责任承诺书》、《施工单位考核办法》作为合同的附件，具有同等法律效力。

15.10乙方在工程施工过程中按国家相关规程、规范进行施工，对工程项目的安全、质量、进度、原有设备及管线等均由乙方负责保护，损坏负责修复原样。

15.11合同期六个月内不得更换项目经理；合同期六个月后更换项目经理需经甲方同意后方可变更（合同期内允许变更1次项目经理）。

15.12如发生安全责任事故，一切责任均由乙方承担。

十六、合同生效

1）合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2）合同壹式陆份，其中甲乙双方各执叁份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

代表：                                  代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日       签定日期：        年     月     日

开户名称：                              开户名称：

银行账号：                              银行账号：

开 户 行：                              开 户 行：

附件1

安全文明施工责任承诺书

为确保南京审计大学各类修缮改造工程有序推进，施工场地安全文明规范施工，我方郑重承诺，将依照施工合同对施工范围内的安全管理承担责任，承诺内容如下:

一、承诺在施工期间，严格按施工规范，明确安全责任，做好安全技术交底，确保施工安全万无一失，并服从校方的日常管理和检查。

二、保证施工人员和校方及第三方人员、财产安全。如因施工发生安全事故，我方承诺完全负责，与甲方无关。

三、施工车辆和人员进出学校自觉遵守校方管理规定，车辆在校内行驶不超速，不乱停乱放。

四、承诺对本单位施工人员定期进行安全教育，保证施工人员不违反安全规定和国家法律法规。

五、施工场地标识应清晰，标注施工单位联系人电话号码。

六、施工现场人员配戴好安全帽；特殊工种持证上岗，特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品；现场施工人员的着装保持整洁；不穿拖鞋、不赤裸上身工作。

七、施工前先设置警戒绳或围挡，及时清理施工场地。

八、施工场所有安全隐患，立即无条件停工整改，不得继续违章操作强行施工。

九、涉及登高等危险操作项目，做好防护后规范操作，项目负责人必须在施工现场指挥。

十、明火作业填写动火令，且施工前报甲方同意后方可施工。

十一、作业完工清场，施工产生的垃圾及时清运出学校，违者甘愿罚款2万元每次。

十二、施工人员在工作日中午不饮酒，如夜间加班施工也不得饮酒。

十三、施工人员在校严禁争吵、斗殴。

十四、如发生安全事故，施工方应按照应急预案进行处理，并及时上报校方监管人员，不得瞒报。

承诺单位（签章）：

日期：

附件2

廉政协议书

甲方：南京审计大学

乙方：

为加强廉政建设，规范工程建设中甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政协议。

第一条、甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规以及廉政建设的各项规定；

（二）严格执行双方签订的协议文件，自觉按协议办事；

（三）双方坚持公开、公平、公正、诚实、信用的原则，不得为获取不正当的利益，损害、国家、集体和对方的利益；

（四）发现对方在工程建设业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方和纠正的权利义务；情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条、甲方责任

甲方工作人员在工程建设活动的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准索要或接受乙方的回扣；

（二）不准接受乙方的礼物、礼金、有价证券等；

（三）不准接受乙方安排的考察、旅游活动；

（四）不准接受乙方安排的休闲、娱乐、健身活动；

（五）不准接受乙方的宴请；

（六）不准在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

第三条、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并严格遵守以下规定：

（一）不准以任何理由为甲方工作人员提供回扣；

（二）不准以任何理由宴请甲方工作人员；

（三）不准以任何理由向甲方工作人员赠送礼品、礼金、有价证券等；

（四）不准以任何理由为甲方工作人员安排考察、旅游活动；

（五）不准以任何理由为甲方工作人员安排休闲、娱乐、健身活动；

（六）不准以任何理由为甲方工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。

第四条、违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议第一、第二条行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和廉政建设规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本协议第一、第三条行为的，应向甲方支付双方签订的施工合同总额20%作为违约金，并按照管理权限，依据有关法律法规和廉政建设规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条、本协议作为双方协议的附件，具有同等法律效力。

第六条、本协议有效期从年月日至年月日

甲方（章）：                                乙方（章）：

负责人（签章）：                             负责人（签章）：

年   月    日                                年   月   日

第四章 采购需求

一、项目基本概况：

（一）本次采购为2026年6月—2028年5月南京审计大学沁园片区、润园片区、泽澄片区等三个采购包的20万元以内的修缮改造项目单位的采购，修缮改造以5万元以下居多，且修缮突发、琐碎繁杂、施工过程中存在着较多不确定性和不可预见性等情况。据统计，2025年度后勤管理处完成的修缮改造工程金额约300万元。

（二）预算金额：每采购包两年维修总额约200万元。各类修缮改造项目按需以项目任务单的形式发包给各施工单位。

（三）采购范围：单项预算价不满20万元的修缮改造工程项目，包括土建、安装、维修等。

（四）采购家数：每采购包1家施工单位（不可重复）。

（五）结算优惠率：执行14%下浮结算优惠率统一标准（注：其中签证独立费、甲供材、甲方单独认价的乙供材，结算时不让利），按实结算。

（六）质量要求：符合我校的项目需求及国家、地方相关质量验收标准。

二、相关需求

（一）项目部及相关资料、资质要求：

1.提供独立的针对本项目的项目部组成人员名单及身份证正反面复印件。

2.提供施工管理方案及相关对质量、进度、安全、农民工工资支付的保证措施。

3.提供项目管理人员资格证书。

（二）其他要求

1.投标时，投标人和拟派本工程项目经理没有因违法违规被有关行政监督部门取消或限制本招标项目的投标。

2.所提供资料必须真实有效，如提供虚假资料，一经查处取消中标资格。

3.投标人需提交书面承诺：

3.1在接到甲方的任务通知后，乙方须在6小时内作出响应，按合同服从甲方提出的各项要求。

3.2本项目不接受转包、分包。

4. 供应商承接的工程在竣工验收合格后根据工程性质按照《建设工程质量管理条例》及有关规定承担质量保修责任，质量保修期及缺陷责任期（自维修工程竣工验收合格之日起计算）均为壹年，防水防渗漏质量保修期5年。

三、其他

（一）工期要求：具体完工期在每个单项任务单、合同中约定。

（二）付款方式：供应商所承接工程竣工验收合格后20日内（维修工程竣工资料每延迟10天提交扣罚审定价的1%，最高扣罚审定价的3%），提交完整的竣工及结算资料一式三份，工程结算经审计（乙方资料完整提交之日起45日内审计结束）后30日内一次性付清工程款（扣除甲供材、施工用水电费、审计费用等，如有）。

乙方（亦为中标供应商，下同）在合同签订之前将人民币壹拾万元（￥100000.00）履约保证金汇入甲方（亦为采购人，下同）指定账户，待缺陷责任期满，经甲方确认后三十日内退还剩余的（根据投标文件相关条款扣除因乙方违约的金额）履约保证金（无息）。

（三）项目主要材料设备参考品牌（或同档次品牌）：

| 序号 | 规格 | 品牌参考 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地砖、墙砖 | 诺贝尔 | 斯米克 | 冠军 |
| 2 | 铝板吊顶 | 欧斯宝 | 广州坚鸿 | 南京思派德 |
| 3 | 石膏板吊顶 | 龙牌 | 可耐福 | 圣戈班.杰科 |
| 4 | 乳胶漆 | 立邦 | 多乐士 | 嘉宝莉 |
| 5 | 木饰面护墙板 | 梦天 | TATA | 美心 |
| 6 | 实木复合门 | 梦天 | TATA | 美心 |
| 7 | 门锁 | 皇鼎 | 欧胜 | 固力 |
| 8 | 防火隔断板 | 富美家 | 盛富莱 | 永威 |
| 9 | 灯具 | 欧普 | 雷士 | 飞利浦 |
| 10 | 开关、插座 | 西门子 灵动雅白系列 | 施耐德 轻逸系列 | 西蒙 56c雅白系列 |
| 11 | 强化复合木地板 | 大自然 | 肯帝亚 | 圣象 |
|  | 防静电地板楼地面 | 沈飞 | 汇丽 | 向利 |
| 12 | 实验室（钢质门） | 赛银将军 | 美心 | 盼盼 |
| 13 | 教室门（带观察窗） | 梦天 | TATA | 美心 |
| 14 | 防火门 | 赛银将军 | 轩辕 | 盼盼 |
| 15 | 钢材 | 南钢 | 永钢 | 沙钢 |
| 16 | 轻钢龙骨 | 拉法基 | 可耐福 | 龙牌 |
| 17 | 防水卷材 | 宏源 | 东方雨虹 | 科顺 |
| 18 | 玻璃（含幕墙） | 信义 | 南玻 | 上海耀华 |
| 19 | 阀门 | 上海良工 | 三辉 | 正丰 |
| 20 | 电线电缆 | 远东 | 上上 | 江南 |

其他土建安装材料品牌如下：

1）砼：优秀的预拌混凝土生产产家；

2）木工板：环保等级要求为E1级及以上。

以上提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。采购人有权根据现场情况调整主材品牌。

第五章 评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，总分为100分，按综合得分由高到低顺序排列。评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个采购包供应商提交的投标文件进行评审、打分。将评委对投标文件的评分，并按算术平均法汇总，计算出每个供应商的评审得分（保留小数点后两位）。供应商可以选择一个采购包或者多个采购包进行投标，但只能在其中一个采购包中中标，进入每个采购包评审的实质性响应且推选为中标候选人的供应商数量不得少于3家（已中标的供应商不得在其他采购包被推选为中标候选人，且不计入有效供应商数量），否则应认定该采购包采购失败。本项目开评标顺序为采购包1、采购包2、采购包3。

## 具体评审办法如下：

评标细则

## （一）资格性审查（通过/未通过）：

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过X |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资格条件 |  |  |

## （二）符合性审查（通过/未通过）：

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过X |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未成功解密电子投标文件的。 |  |  |
| 2 | 未按照招标文件要求上传电子投标文件的。 |  |  |
| 3 | 在报价时采用选择性报价的。 |  |  |
| 4 | 不具备招标文件中规定资格要求的。 |  |  |
| 5 | 报价超过了采购预算或最高限价的。 |  |  |
| 6 | 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中标注“★”符号部分为实质性要求和条件）。 |  |  |
| 7 | 被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。 |  |  |
| 8 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 |  |  |
| 9 | 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |
| 10 | 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。 |  |  |
| 11 | 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。 |  |  |

- 评分表

| 序号 | 评标内容及分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、技术部分(30分) |  |  |
| 1 | 施工组织设计 （30分） | 1.1根据供应商针对本项目提供的施工总体方案进行综合评分。方案科学合理完整，措施得当，结合校区实际，对师生学习生活影响小得5分；方案措施较完整得当，得3分；方案不完整，措施不得当，得1分；差或未提供不得分。 |
|  |  | 1.2根据供应商针对本项目提供的质量管理方案进行综合评分。方案科学合理完整，措施得当，结合校区实际，对师生学习生活影响小得5分；方案措施较完整得当，得3分；方案不完整，措施不得当，得1分；差或未提供不得分。 |
|  |  | 1.3根据供应商针对本项目提供的技术方案及工艺流程进行综合评分。方案科学合理完整，流程得当，结合校区实际，对师生学习生活影响小得5分；方案流程较完整得当，得3分；方案不完整，流程不得当，得1分；差或未提供不得分。 |
|  |  | 1.4根据供应商针对本项目提供的安全文明施工方案进行综合评分。方案科学合理完整，措施得当，结合校区实际，对师生学习生活影响小得5分；方案措施较完整得当，得3分；方案不完整，措施不得当，得1分；差或未提供不得分。 |
|  |  | 1.5根据供应商针对本项目提供的进度保障方案进行综合评分。方案科学合理完整，措施得当，结合校区实际，对师生学习生活影响小得5分；方案措施较完整得当，得3分；方案不完整，措施不得当，得1分；差或未提供不得分。 |
|  |  | 1.6根据供应商针对本项目提供的重难点保障方案、农民工工资支付的保障措施进行综合评分。方案科学合理完整，措施得当，得5分；方案措施较完整得当，得3分；方案不完整，措施不得当，得1分；差或未提供不得分。 |
| 二、商务部分（70分） |  |  |
| 2 | 业绩 （30分） | 2.1 项目经理业绩 自2023年1月1日（含）以来，完成过类似工程的，每提供1个得3分，最高得9分。 2.2 企业业绩 自2023年1月1日（含）以来，完成过类似工程的，每提供1个得3分，最高得15分。 2.3 企业评价 自2021年1月1日（含）以来，完成过类似工程的，用户评价为优秀或满意的（提供相关证明材料，加盖建设单位印章），每提供1个得3分，最高得6分。 注：1.项目经理业绩与企业业绩不重复计算。2.投标人需同时提供彩色的合同扫描件、竣工验收合格证明资料（加盖建设单位、施工单位、监理单位三方印章）及该合同项下任意发票，不提供不得分。3.时间以合同签订时间为准，原件备查，如核实后为虚假合同，采购人有权取消其中标资格，并进一步追究其法律责任。 |
| 3 | 承诺 （10分） | 3.1在免费保修期内因施工质量、产品质量等问题造成的维修均由投标单位免费承担，维修标准以委托人确认为准。提供此承诺的得3分。 3.2在免费保修期内校方原因造成的维修，维修费用只收取材料成本费，维修标准以委托人确认为准。提供此承诺的得3分。 3.3投标人承诺在满足本项目要求的质量保修期的基础上，免费质量保修期每增加1年的，得1分，最高得2分，不提供不得分。 3.4根据招标文件中提供的其他与本项目相关的服务承诺评分。服务承诺真实有效且具有实质意义的2分，服务承诺内容真实有效但不具实际意义得1分，服务承诺不真实无实际意义不得分。 （以上须提供承诺书，加盖公章，格式自拟，未提供的不得分。） |
| 4 | 企业实力 （6分） | 投标人应具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书。每提供一个得2分，最多得6分。 （提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）网页查询截图并加盖公章）。 |
| 5 | 拟投入本项目组人员结构配备 （14分） | （1）项目组成员（不含项目经理）具有《安全生产考核合格证书》B类证书得2分，本项最多得4分。 （2）项目组成员（不含项目经理）具有《安全生产考核合格证书》C类证书证得2分，本项最多得4分。 （3）项目组成员（不含项目经理）具有质量员、施工员、资料员、材料员证书的，每有一个得1分，本项最多得4分； （4）项目组成员具有注册造价师证书的，每有1人得2分，最多得2分。 注：须提供以上人员需提供身份证及相关证书、社保机构出具的近三个月（2026年2月-2026年4月）投标人为其缴纳的社会保险证明材料，否则视为无效，原件备查，各人员不重复得分。。 |
| 6 | 服务方案 （5分） | 投标人提供的服务方案包括但不限于有（服务热线、服务响应时间、售后响应时间等进行评审： 方案科学合理完整，措施得当，得5分； 方案措施较完整得当，得3分； 方案不完整，措施不得当，得1分； 差或未提供不得分。 |
| 7 | 应急预案 （5分） | 投标人提供的应急预案包括但不限于应急组织机构及职责、风险辨识与预防预警、应急响应、应急保障等进行评审： 方案科学合理完整，措施得当，得5分； 方案措施较完整得当，得3分； 方案不完整，措施不得当，得1分； 差或未提供不得分。 |

注：在本项目合同签订前,采购人有权对中标供应商在投标文件中提供的证明材料原件进行核查，如中标供应商无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应, 按提供虚假材料谋取中标处理。

第六章 投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

附件

xxx项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人名称：_____________________

地址：_____________________

二O   年  月  日

目录

一、价格及商务部分

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。

（4）开标一览表，格式见附件。

（5）商务条款偏离表，格式见附件。

（6）投标人具备投标资格的证明文件：

（6-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照）。

（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

（6-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。

（6-2）财务报表。

（6-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（6-4）依法缴纳税收的相关材料。

（6-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料。

（6-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（6-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。

（6-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（7）公章授权书（如需），格式见附件。

二、技术部分

（1）技术方案或服务方案

（2）技术条款偏离表，格式见附件。

（3）投标人售后服务承诺（如需）

（4）用于本项目人员表（如需），格式见附件。

（5）投标标的物符合招标文件规定的证明文件（如需）

三、其他部分

（1）提供符合政府采购政策的证明材料

（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料

（3）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料

评标索引

（注：此表按照招标文件中评分办法逐项填写）

| 供应商资格要求部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | 评审标准 | 投标文件中对应页码 |  |
| 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明复印件加盖公章）。 |  |  |
|  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供开标时间前12个月内任意1个月的财务状况报告(至少包括资产负债表和利润表)（法人或者其他组织成立未满3个月的可以不提供）、或开标时间前12个月内银行出具的资信证书复印件、或其2024年度或2025年度经审计的财务报告（至少包括资产负债表、利润表和现金流量表）复印件）。 |  |  |
|  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件加盖公章或承诺书原件）。 |  |  |
|  | 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章，依法享受免缴、缓缴的提供证明材料复印件加盖公章）。 |  |  |
|  | 5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚））。 |  |  |
|  | 6.法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 1.中小企业政策：本项目属于专门面向中小企业采购的项目。 |  |  |
|  | 2.其他落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。 |  |  |
| 本项目的特定资格要求 | 1.特定资格条件： |  |  |
|  | （1）供应商须具备有效的建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且具有建设主管部门颁发的有效安全生产许可证（提供有效的证书复印件加盖公章）。 |  |  |
|  | （2）拟选派项目经理资质等级：二级注册建造师（建筑工程专业）及以上并取得《安全生产考核合格证书》B类证书，提供有效的身份证及证书复印件加盖公章，同时需提供社保机构出具的2026年2月-2026年4月任意一个月的投标人为其缴纳的社会保险证明材料。 |  |  |
|  | 2.供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动： |  |  |
|  | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |  |  |
|  | （2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。 |  |  |
|  | （3）通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（查询时间为响应截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间）。 |  |  |
| 评标办法部分 |  |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 投标文件中对应页码 | 自评分值 |

注：评分标准以“第五章 评标方法与评标标准”内容为准。

- 价格及商务部分

（1）投标函

（采购人）：

(投标人全称)   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的         （项目名称、项目编号）   投标的有关活动，并对此项目进行投标。

为此：

1、提供投标人须知规定的全部投标文件。

2、我方将按招标文件的规定履行全部责任和义务。

3、我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对招标文件提出质疑或争议的权利。

4、本投标有效期为自投标日起120个日历日。

5、如果在规定的提交投标文件截止时间后，我方在投标有效期内撤销投标文件，投标保证金将不予退还。

6、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

7、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。

8、我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

9、我方保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项投标有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

手机：

邮箱：

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

身份证正面

身份证反面

投标人名称（公章）：

日期：______年    月    日

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就          （项目名称、项目编号）         ，以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1. 若供应商为分公司、分支机构等依法无需设置法定代表人职务的单位（仅当招标文件注明允许上述单位投标时），法定代表人签字处可由单位负责人签署。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

（3-2）授权委托书（适用于自然人）

本授权书声明：我    （姓名）    系自然人，现授权在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名）（身份证号码：             ）为本人的合法代理人，就          （项目名称、项目编号）         ，以本人名义处理一切与之相关的事务，其后果由我本人承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

自然人姓名（签字）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：自然人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：若投标文件中签字之处均为自然人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

（4）开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 采购包号 |  |
| 结算优惠率： | 下浮14% |
| 项目经理 | 姓名： 证书号： 联系电话： |
| 质量要求 |  |
| 免费质保期 | （自竣工验收合格之日起计） 年，防水防渗漏质量保修期 年 |
| 制造商是否小微企业 | □是 □否 |
| 备注 | 根据江苏省最新要求，执行清单计价，按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及相应工程量计算标准和配套定额结算，结算审定后税前统一优惠14%，即按审定价的86%计。 |

注：

1、投标人在报价时应充分考虑不确定性因素所引起的费用。

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（5）商务条款偏离表

项目名称：											项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 是否偏离 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人须根据第三章《政府采购合同条款及格式》要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

4. 如投标人将此表空白，视为投标人无任何偏离。

（6）投标人具备投标资格的证明文件

（6-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件

注：投标人提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示投标人名称。

（6-1-2）工商变更登记文件（如需）

注：如投标人在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

（6-2）财务报表

注：根据招标公告的要求提供。

（6-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（提供承诺函原件）

承 诺 函

我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（公章）：______________________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（6-4）依法缴纳税收的相关材料

注：根据招标公告的要求提供。

（6-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料

注：根据招标公告的要求提供。

（6-6）没有重大违法记录的书面声明

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（6-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用）

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法失信主体；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（6-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件

供应商建筑工程施工总承包叁级及以上资质

供应商安全生产许可证

项目经理二级注册建造师（建筑工程专业）及以上资质

项目经理安全生产考核合格证书(B类)

项目经理有效的身份证

社保机构出具的近三个月（2026年2月-2026年4月）的投标人为其缴纳的社会保险证明材料

承诺书

本单位郑重承诺：

我公司不存在下列情形：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

（3）通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在响应截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（7）公章授权书（如需）

______________________（采购人）

______(投标人名称)______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与______(项目名称)(项目编号)______协商活动中，我单位授权（其他形式的印章名称）     （样式附后）在此次活动中代为公章使用。

（其他形式的印章名称）   所签署的投标文件、澄清等，我单位承认并同意具备与我单位公章签署等同的法律效力。

（其他形式的印章名称）     签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

其他形式的印章名称：______________

印章样式：

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：______年    月    日

二、技术部分

（1）技术方案或服务方案

-----------------------------------------------------------------------------------

（2）技术条款偏离表

项目名称：											项目编号：

| 品目号 | 货物名称 | 招标规格 | 技术指标要求 | 投标响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人须根据第四章《采购需要》要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

4. 如投标人将此表空白，视为投标人无任何偏离。

（3）用于本项目人员表（如需）

项目团队成员明细表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 执业资格证 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

注：按照招标文件中评分办法提供相应证明材料。

人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |
| 身份证号 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 执业资格证 |  | 执业资格证书号 |  |
| 近____年承担项目情况 |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |

三、其他部分

（1）提供符合政府采购政策的证明材料

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业 收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业 收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：

日期：      年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

-----------------------------------------------------------------------------------

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：____________

日期：	     年 	月   	日

-----------------------------------------------------------------------------------

（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料

（3）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料