招　标　文　件

项目名称：南京技师学院财务管理平台

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0068

（专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2026年4月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………27

- 投标文件格式………………………………31

# 第一章  投标邀请

受南京技师学院委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京技师学院财务管理平台进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0068

2.项目名称：财务管理平台

3.预算金额：35万元。

4.最高限价：35万元。

5.采购需求（简介）：本次建设功能主要包括应用平台、预算绩效管理、收入(收费)管理、支出(报销)管理、系统对接、数据査询、智能化融合、移动端等功能。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：150天（系统开发及验收时间为合同签订后150天内。）

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。（格式见第六章）

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年5月13日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：南京技师学院综合实训信息中心，收件地址：南京市栖霞区学海路29号综合教学楼3011室，联系电话：025-85796713。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京技师学院

地  址：南京市栖霞区学海路29号

联系人：徐老师

联系电话：025-85796713

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：邹女士

联系电话：025-68505810

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值60%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×60%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价60%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×60%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价60%的，即投标报价<采购项目最高限价×60%；

（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2评委会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 超出政府采购法定期限的质疑；

36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.实施本国产品标准及相关政策

43.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

43.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

43.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

43.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

43.5政策执行要求

- （1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

- （2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

44.数据交易说明

数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

#### 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后30个工作日内支付至合同总价的 50%；

8.1.2 按要求验收合格后30个工作日内支付合同总价的50%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

10.7 网络安全、市场准入要求（如有）：

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额10%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的 5%。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    10%的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

为全面契合新时代背景下我院治理体系与治理能力现代化的战略要求，进一步提升财务治理水平与服务效能，加快推进高质量发展，有效应对预算管理精细化与财务运营高效化的双重挑战，构建与现代财务管理制度相匹配的内部控制体系，已成为当前一项重要而紧迫的任务。随着学校事业快速发展，对财务管理的精细化程度和运行效率提出更高标准，现有管理模式在预算全过程管控、跨部门业务协同以及实时数据交互等方面，均面临系统性的优化与升级需求，亟需强化内部控制机制，提升整体风险防控能力。

本项目致力于构建覆盖预算、收支、发票、网银等关键环节的全流程数字化管理体系，并引入机器人流程自动化（RPA）与AI知识问答、OCR图文识别等智能技术，系统化解传统财务管理中存在的预算与执行脱节、手工操作效率低下、数据孤岛现象突出、合规风险隐蔽难发现等痛点。通过模块化集成实现“预算—收支—核算”的闭环管理，以自动化替代重复性人工劳动，以智能化赋能决策分析，在显著提升资金使用透明度和资源配置效率的同时，将内部控制规则深度嵌入业务流程，实现风险实时预警与动态监控，为财务合规性、管理精细化及业务可持续发展提供坚实支撑。本项目是推动财务管理迈向数字化转型、强化内控体系的关键基础设施。

（二）项目建设遵循标准

《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》（财会〔2024〕16 号）

《会计改革与发展“十四五”规划纲要》（财会〔2021〕27号）

《高等学校财务制度》（2022 年修订）

《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预﹝2011﹞416号）

《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）
《关于全面推进行政事业单位内部控制的指导意见》（财会〔2015〕24 号）
《关于加强行政事业单位内部控制建设的通知》（财会〔2015〕24 号）
《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》财会〔2016〕11 号
南京市财政局南京市审计局关于印发《南京市贯彻实施〈行政事业单位内部控制规范〉工作方案》的通知（宁财会[2015]154 号）
《关于印发进一步推进我市行政事业单位内部控制建设工作的通知》（宁财会〔2018〕512号）

《南京技师学院财务管理办法（修订版）》（宁人社技〔2025〕71号）

《南京技师学院专项资金管理办法 （暂行）》（宁人社技〔2024〕19 号）

以上标准如有更新，按更新后的标准执行。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限 （元） | 所属行业 | 属性 | 数据交易类型（如有） | 政府强制采购节能产品（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务管理平台 | 1 | 项 | / | 350000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### （一）技术要求

本次建设功能主要包括:应用平台、预算绩效管理、收入(收费)管理、支出(报销)管理、系统对接、数据査询、智能化融合、移动端等功能。

（一）应用平台

模块主要功能包括系统设置、基础设置、单据配置、任务中心、政策制度维护等。重点实现以下内容：

(1)系统设置

涵盖权限控制、日志监控、流程管理等核心模块。系统需支持组织机构与用户管理、日志监控与业务流程设置等功能，以实现单位运营流程标准化、信息集中化与业务协同高效化。系统应界面清晰、模块划分明确，保障数据安全与系统稳定运行。

(2)基础设置

实现部门与人员关系绑定，并实现单位内部基础资料管理包括政府经济分类、部门经济分类、供应商信息、账户账号等数据的统一管理。

(3)单据配置

系统包括报销单据等所有内设单据不同样式的个性化定义，内容包括模块顺序通过拖动调整、自定义字段实时增加、字段名称与顺序自由定制。政策制度维护功能，系统各业务界面具有政策制度在线查看、费用标准智能提示及控制。（系统演示内容）

(4)任务中心

通过任务中心提供统一的待发事项、待办事项、已办事项、个人事项、下载中心及消息提醒的相关内容，设置常用功能菜单用于用户自行编辑常用模块。

▲(5)政策制度维护

系统需支持将单位内部的制度与标准维护至系统中，构建统一的单位制度库与标准库。在此基础上，当教职工进行事前申请、线上报销等业务操作时，系统应具备政策制度的在线查询功能，并可对预算、收支等标准进行智能提示与自动控制。对于涉及标准计算的业务场景，系统应能够依据预设规则自动完成运算。（提供差旅费、培训费的事前申请和线上报销的智能提示和自动控制功能截图）

（二）预算绩效管理

模块主要功能包括全面预算编制、绩效目标申报、预算指标管理等功能。主要包含以下内容：

(1)全面预算编制

基于预算基础信息库，系统可统一维护学校各类预算项目的基础信息，包括项目类型、属性及名称等，为全面预算编制提供数据支撑。在全面预算编审开始前，通过预算任务编制形成编审任务并下达至相关部门，明确需申报的项目及起止时间，实现按任务分派、多部门协同的预算任务管理机制。在此基础上，各部门根据任务要求分类填报支出、收入、业务、采购、资产、人员等预算数据。完成“一上”确认后，系统将按项目或汇总方式下达预算控制数，实现对预算编审的最终控制。通过收支平衡机制对收入与支付预算进行核对，生成平衡数据以指导最终预算的确定。随后，业务部门依据“一下”控制数开展“二上”修正确认，明确最终预算数据，

按照学院内部管理的需要，实现相关字段重新组成生成自定义的预算报表，可导出下载，完成全面预算的二上管理流程。

▲(2)绩效目标申报

系统需支持在预算项目申报环节，同步集成绩效指标库与绩效目标申报功能，应实现预算项目信息与其对应绩效目标数据的统一填报、同步提交与集中管理。系统可预设财政要求的共性指标，并在不同的二级指标选择不同的三级个性化指标。

系统按照财政要求实现部门整体绩效目标和项目支出绩效目标表的生成与导出下载，并支持回退、修改。系统支持直接引用往年绩效目标，快速复用历年数据表单。（提供选用绩效指标库中三级个性化指标、快速复用历年数据表单的功能截图）

(3)预算指标管理

财政预算批复后，系统可导入财政下达的预算指标形成单位指标，并具备对单位指标的调增、调减操作功能。同时，应支持将单位指标按部门、项目、经济分类、金额等维度分解为独立的部门指标。系统需提供部门指标管理功能，以查看所有部门指标的分解详情、执行进度及关联单据，并允许对已分解的部门指标进行指标间调剂或调增调减。最终，系统应能从单位、部门、经济分类等多维度，对预算指标的执行进度进行综合监控，提供包括指标执行进度表在内的相关报表数据，为领导的管理决策提供支持。

同时做到系统与系统间的数据交互，与学院现有办公系统采购、合同等表单中相应字段对接联动，确保采购、合同等业务能与预算进行关联并自动扣减，同时内控系统中预设功能实现管理人员对采购与合同占用预算的释放。

（三）收入（收费）管理

模块主要提供单位内部收入的统一管理，主要包括开票管理、收入登记和收入列表等功能。重点实现以下内容：

▲(1)开票管理

系统需支持通过开票管理模块实现收入开票信息的集中登记，包括购买方名称、纳税人识别号等关键信息。系统应具备往来客商管理能力，在首次登记后自动存储客商信息，并支持在后续开票中快速调用复用。

系统需根据票据类型（如税务发票、非税收入票据、结算凭证等）分别生成相应的开票平台的开票信息，实现税务发票在线开票，实现非税票据及结算凭证在线开具或通过信息导入等其他简便方式形式进行开票，票据信息推送至申请人与开票人。

开票信息提交应有流程审核功能。其中，对于已到账收入，业务经办人可以申请开票，填写购买方名称与税号等相关信息；对于未到账收入，业务经办人可以根据业务需要申请先行开票，填写购买方名称与税号等相关信息，后期到账后进行核销。

(2)收入登记

系统需支持基于开票申请自动完成收入登记，并关联对应银行到账数据以生成准确的收入对账信息；同时，系统也应支持直接录入收款信息，建立“已收款未开票”、“已开票未收款”、“已开票已收款”的记录，并允许用户直接上传发票文件或关联系统中已有的开票申请，以实现收款与开票状态的灵活匹配与管理。形成代管资金对账表、收费专户对账表。

(3)收入列表

系统需通过统一的管理页面，提供开票信息综合查询、收入数据在线确认及收入对账操作功能，并基于对账结果自动生成分析数据，提供各类收入月度统计分析图表，支持将收入确认结果按需导出。业务经办人可以根据金额、对方户名查询是否到账。将三类统计数据与业务部门对账，便于业务部门对已到账未开票的业务查询并申请开票，便于业务部门对已开票未到账的业务及时联系催缴款项。

（四）支出（报销）管理

模块主要功能包括事项维护、事前审批、线上报销、发票查验、借款管理、支付管理、凭证生成及档案归档。重点实现以下内容：

(1)事项维护

支持常规场景类报销、特殊场景类报销以及其他类型费用的报销，常规类场景主要包括：公务用车、差旅费、劳务费、会议费、培训费、办公设备购置、专用设备购置维修维护费、租赁费、专用材料费、邮电费、印刷、其他等；特殊场景类报销主要包括：工会服务类、信息网络及软件购置更新、物业管理费、水电气费、退费管理类、社会职业技能培训类、社会化考试类、外聘老师费用、学生补助类、学生活动费、人员支出类、安全保障类、工程类、捐赠类、食堂用餐类、中介服务类、报纸期刊类、教材和作业本类、一卡通结算类等。同时针对不在上述费用报销类型的报销也支持自定义场景类型填报。

(2)事前审批

系统需支持对“三重一大”事项，以及会议、培训、公务接待、因公出国（境）、差旅费等关键业务，实现事前事项申请及审批功能。事情审批需和线上报销联动。允许上传附件形式作为事前审批的补充路径。

(3)线上报销

系统需支持常规场景类报销、特殊场景类报销以及其他类型费用报销的线上办理。系统应提供在线填报、附件上传功能，并自动生成电子文档。同时，系统需实现在线审批流程，并支持报销业务与事前审批申请关联，同时支持报销时选择办公系统中相关表单，关联如采购申请表、合同审批表、资产入库登记表（入库凭证），同时可自动带出相关申请信息，减少用户重复录入操作。

在进行报销时，经办人通过简单问答，快速引导至相应报销场景。智慧填报可完成报销等单据的在线智能填写功能，上传附件与发票信息，自动识别文字内容并填报在不同报销单的不同内容中，实现业务办理的轻松化。（系统演示内容）

所有审批完成的借款单与报销单一同进入支付列表区分财政支付或银行支付。在打印时，可按照凭证制作的要求在线一键打印报销凭证及相关附件，如：合同文件、资产入库登记表等。

(4)发票查验

在报销时，通过与税务票据查验平台深度集成，实现电子发票自动验真、验重及版式文件智能归集，同步支持纸质增值税发票的在线验证与影像化归档，强化票据真实性核验与重复报销风险防控，简化财务审核流程，提升报销效率。

(5)借款管理

系统需支持独立的借款管理流程，通过专用借款单据实现借款及无票预付款的事前申请，并应支持后续通过直接还款或关联报销进行冲账处理，形成完整的借款业务闭环。

▲(6)支付管理

系统需支持在报销单据审批完成后，形成统一的支付管理列表，并且通过线上支付管理功能实现财政资金支付与网银支付的统一在线处理，最终反馈支付状态，确保支付流程安全、可追溯。

银行支付通过网银接口自动发送银行，财政支付通过机器人对接财政预算一体化系统。（提供功能截图）

▲(7)凭证生成

系统需支持报销单据在完成终审流程后，据此形成规范的报销凭证；自动生成对应的政府会计科目分录，据此生成规范的记账凭证（其中，预算会计严格按照国库集中支付系统数据准确生成，财务会计按照会计法规和学院内设逻辑生成如：往来款、固定资产、无形资产等）。同时，系统应实现与财政财务云平台的对接，支持核算凭证相关数据同步，确保财务数据的一致性。（提供生成记账凭证的功能截图）

▲(8)档案归档

系统需支持通过档案归档功能，将系统中生成的各类记账凭证与其对应的业务附件等原始凭证、报销凭证进行自动关联与匹配，支持电子会计档案归档。

（五）数据查询

系统支持对相关报表字段的综合查询，允许将学院预算管理、收支管理等历史数据上传到财务管理平台便于使用、分析。

（六）智能化融合

模块主要功能包括AI智慧问答、AI智慧填报。重点实现以下内容：

(1)AI智慧问答

系统需在财务管理平台中集成智慧问答功能，并基于政策库、项目库、风险库等多类知识库，为用户提供实时、准确的业务咨询与智能指导服务。

(2)智慧填报

可完成报销等单据的在线智能填写功能，上传附件与发票信息，自动识别文字内容并填报在不同报销单的不同内容中，实现业务办理的轻松化。

（七）移动端

将移动端嵌入企业微信使用，主要功能包括移动审批、移动发票库等相关功能。重点实现以下内容：

(1)移动审批

通过移动端，可对所有待办业务进行在线移动审批，审批时，页面要素展示齐全，可查看如制度在内的单据要素，同时能看到当前单据所有的审批记录。

(2)移动发票库

通过移动端，提供发票库的移动版本，用户可在本地上传或手机直接拍照的形式上传发票，调用税务票据查验平台接口实现发票入库的验真验重。

★（八）系统集成对接要求

模块实现财务管理平台与统一身份认证平台、学院办公系统、税务票据查验平台、财政预算一体化系统、财务云平台、网银等系统对接的相关功能。重点实现以下内容：

(1)统一身份认证平台集成

系统的桌面端和移动端的登录及身份认证需要和学校统一身份认证系统集成，实现桌面端和移动端的统一认证、账户统一管理和单点登录（SSO），原则上禁用系统自带的登录界面。

（2）门户集成

系统需与学校综合服务门户、移动门户（目前是企业微信）集成。将面向师生的系统功能以服务的方式集成到服务门户的桌面端和移动端；将任务办理等信息通知推送至门户；和任务中心进行集成，用户在任务中心可以分类查看系统任务的信息和当前的状态，实现在门户中进行系统任务提醒、任务查看、流程追踪等内容。

(3)学院办公系统集成

与办公平台对接，支持向办公平台推送预算数据，同时实现采购、合同、资产入库登记表的数据获取，在报销时，可关联采购、合同、资产入库登记表等单据，实现数据的快速展示。

(4)税务票据查验平台对接

与国家税务票据查验平台对接，实现进项票的在线验真与验重，同时针对税务销项发票支持在线开票。

(5)财政预算一体化系统对接

系统需支持与预算编制系统的对接，在完成本地化预算项目申报后，能够通过标准数据接口实现与财政系统间的批量数据导入与同步。 系统需在支出管理中，对涉及集中支付的业务数据，通过RPA机器人技术对接财政预算一体化执行系统，实现支付信息的自动采集与填报。

(6)财务云平台对接

系统应实现与财政财务云平台的对接，支持核算凭证相关数据同步，确保财务数据的一致性。

(7)网银对接

系统需实现与网银平台的规范对接，打通财务管理平台与银行系统间的数据通道，实时获取学校网银账户余额、交易明细等数据。同时在支出管理的支付业务中，对涉及银行支付的数据通过银校直连支付接口自动发起在线付款。在收入管理环节，通过选取银行交易数据与发票信息进行自动对账，确保收入数据的准确性与完整性，并生成银行交易数据对账表，用于查询和追溯历史对账记录及状态。

- 包含以上内容的第三方系统集成对接服务收费标准为：在系统上线的三年免费质保期内或校方付费的维保期内，中标单位需免费提供以上服务；在脱离维保期后（校方不再进行续保后），每个新增系统对接费用不超过0.5万元。

- 对接联系人：陈老师                      联系电话：025-85796556

（九）系统技术要求

依托单位搭建开放式的统一的业务应用支撑平台，实现技术规范、业务规范和管理规范，各项业务充分共享，相互衔接，紧密制衡。各项业务数据通过网络传输全部集中存储在统一的单位数据库中，实现“一库式”管理，加强信息资源共享。

（1）系统采用纯B/S技术架构，不需要下载插件，零客户端维护、可扩展性强。支持部署在符合相关部门要求的环境，浏览器支持360、Firefox、奇安信等多种主流浏览器，具有良好的兼容性。

（2）性能要求：系统对于日常操作及月底、年底等操作高峰时段，能够满足大量用户同时在线操作业务的需求，要求系统响应时间小于3秒，且所有功能独立的子业务系统和模块都需要独立满足最大用户数大于等于500、最大并发用户数大于等于300的要求。

（3）安全要求：以保障平台的数据安全为重点，通过安全可靠的加密手段和加密方法，在物理层、传输层、网络层、应用层等，实现多层次保障系统；保证数据传输过程中的安全性，防止数据被恶意篡改。操作系统必须使用国产Linux操作系统，数据库支成熟稳定的国产数据库，原则上由供应商提供正版化。供应商负责运行环境的部署和后期维护。

（4）软件兼容性要求：系统必须支持主流浏览器，包括Firefox、Chrome、Safari（包括移动端浏览器）等。支持市面主流办公文档格式，兼容 Microsoft Office、WPS 等主流办公软件，支持常用办公文档格式的导入、导出与预览。质保期内，供应商应免费适配新发布的主流浏览器版本及主流办公软件版本。

（5）集成要求：系统设计遵循开放性原则，能够支持多种硬件设备和网络系统，软件支持二次开发。各系统采用标准数据接口，具有与其他信息系统进行数据交换和数据共享的能力。

（6）UI要求：系统采用基于Web的网页界面，各个功能模块界面风格一致，操作简便易学，对常用功能设置合理的快捷方式，能够记忆每个操作人员的个性化设置，有完善的提示信息和帮助信息，系统接受错误信息时有相应的提示，提示信息采用业务用语描述，并有禁止进一步操作的功能。

（7）采用模块化的设计思路，具有很好的可用性、开放性和扩展性，支持后续模块功能的扩展。

★（8）等保要求：系统必须符合我国相关部门制订的标准，安全策略、密码与安全设备选用、网络互联、安全管理等必须符合我国信息安全法律法规。所有业务系统在上线运行前必须完成安全测评及安全加固，测评结论需符合信息系统二级等保要求。有网络安全和数据安全保障说明，保证系统的安全稳定运行和数据的安全使用，安全漏洞永久免费修复。

（9）审计要求：系统须实施全面的审计策略，记录所有关键操作的应用日志，确保日志的完整性和不可篡改性，并能够根据日志提供预警信息。系统应能保留至少180天的日志信息，并支持日志的快速检索和分析。

（十）质量要求：

1、供应商提供的货物应是全新的、未使用过的原装合格正品，供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，供应商应承担全部责任。如果采购人被追责的，全部费用由供应商承担。同时，供应商应赔偿采购人的全部损失，包括但不限于采购人的经济损失、采购人为解决纠纷产生的律师费等全部费用。

供应商提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由供应商承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：如供应商在接到采购人通知供货，提供的产品不满足采购人验收要求，中标单位应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、供应商所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误。采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由供应商负责。

4、品质说明：必须保证提供的货物完全与投标响件所述的质量、规格和性能相符。

（十一）质保要求：

★1、质保期：质保期三年，质保期后每年维护费不超过合同价10%。

2、本项目在项目交付时，供应商应安排专人负责对接采购人，同时应出具相关所属证明材料。采购人组织相关人员或部门对其进行验收。采购商安排专人全程配合验收工作。

### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

通过规范化的项目管理与工程实施，交付一个符合业务需求、稳定可靠、易于扩展、安全合规的定制化财务管理软件系统。确保项目在约定周期、预算范围内完成，并达到合同约定的质量标准和性能指标。

（2）服务要求

①驻场服务：在需求调研、系统设计、用户验收测试、试运行及上线保障等关键阶段，供应商须安排相应岗位人员（如需求分析师、核心开发、运维工程师）在采购单位现场办公。

②培训服务：系统管理员培训：侧重部署架构、数据库维护、备份恢复、权限配置、日志审计等，确保采购人具备自主运维能力。最终用户培训：侧重业务操作流程、常见问题处理、数据录入规范等，确保用户能独立上岗操作。提供培训讲义、操作视频、ppt等完整资料。

③沟通与报告服务：每周提交项目周报，内容包含进度对比（计划vs实际）、任务完成清单、下周详细计划、问题与风险清单。

④试运行期服务：系统上线后设置不少于1个月的试运行期试运行，期间供应商须安排至少1名技术人员驻场，负责问题即时处理。

⑤上线保障服务：上线后72小时内，供应商须安排核心开发及运维人员提供7×24小时现场或远程重保服务，确保系统稳定运行。

（3）验收要求

①软件完成部署和调试后，采购人将组织履约验收，以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。

②软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。验收规范 (包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等)应由供应商在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议，系统试运行。

③系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；供应商应根据系统业务需求，提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。

（4）维保要求

①按月巡检，通过邮件方式出具巡检报告（巡检情况，备份情况），随时解答采购人疑问，按月异地数据备份（数据库、其他数据），遇到问题能及时恢复，网络安全问题及漏洞及时处理，每年不超过1次服务器迁服务或者软件和数据恢复服务。

②由软件工程师负责处理采购人的反馈问题，包括通过测试确认问题，负责确定采购人问题为BUG或对应甲方问题到BUG。由软件工程师负责修改、增加功能、生成程序包，以解决甲方问题。

③供应商通过相关技术途径为甲方提供技术与应用培训。

④根据使用需求，供应商为采购人不定期和定期上门服务。

⑤项目验收后提供包含系统各项服务三年免费维保。第三方系统集成对接服务收费标准为：在系统上线的三年免费质保期内或校方付费的维保期内，供应商需免费提供以上服务；在脱离维保期后（校方不再进行续保后），每个新增系统对接费用不超过0.5万元。

⑥提供问题响应7×24小时服务热线、专属技术支持群。系统宕机、数据丢失、核心业务完全瘫痪等紧急故障30分钟内响应；核心功能不可用，影响主要业务流程等严重故障1小时内响应；非核心功能异常，有替代方案可绕等一般问题6小时内响应。

（5）人员要求

①项目经理：1人，具有至少3年以上信息化项目管理工作经验，项目开发期间须驻场服务，不得兼任其他岗位。

②技术负责人1人，具有至少3年以上信息化项目技术管理工作经验，项目开发期间须驻场服务，不得兼任其他岗位。

③开发实施人员：不少于2人，具有信息化工作经验，项目开发期间须1人驻场服务。

④运维服务人员：不少于1人，须驻场服务，具有信息化工作经验。

⑤项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。

（6）知识产权及保密要求

①采购人拥有本系统包括永久使用权和修改权在内的一切权利；拥有本系统产生的所有数据的所有权。供应商应当在验收后10日内，将本项目产生的全部软件源代码交付采购人。

②供应商保证所提供的软件没有侵害任何第三方的知识产权。如有第三方指控供应商提供给采购人的软件侵犯了该方的知识产权或其他权利，供应商应负责就上述指控为采购人辩护或进行妥善处理，并承担给采购人及第三方造成的一切损失（包括但不限于赔偿金、律师费等）。

③供应商须按照与采购人签订的《信息安全保密承诺书》的约定严格履行各项保密义务。

④采购人与供应商都拥有本项目定制开发部分的知识产权。交付项应包括但不限于如下内容：

满足采购人需求的、完整的、可最终良好运行的系统。

系统运行、管理、维护相关的各项技术文件和管理规范。应包括：系统实施计划、系统需求调研报告、系统上线测试报告、试运行报告、验收报告、系统操作手册等技术及项目管理文档。

提供项目的最终版本部署包及产品永久授权。

（7）建设成果要求

供应商在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括但不限于以下内容：

①项目启动阶段：项目实施方案。

②业务需求分析阶段：需求调研方案、需求分析说明书。

③系统设计、开发阶段：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统接口说明书。

④系统实施阶段：系统上线部署方案、软件安装说明书、软件使用说明书、系统安装光盘、系统培训方案、系统培训手册。

⑤项目验收阶段：测试报告、项目验收方案、系统运行报告、项目验收报告。

⑥运行维护阶段：系统维护方案、系统维护手册、系统运行维护记录。

（8）国产化适配要求

项目涉及的软件、硬件产品满足国产化软硬件适配要求。

- （9）网络安全等级保护测评要求

供应商配合采购人，做好系统通过等保测评相关准备工作。

- （10）系统对接要求
    供应商在提供定制软件开发服务时，需满足以下对接要求：
    与企业微信、办公、门户、统一身份认证、国家税务票据查验、财政预算一体化系统、财务云、网银等平台接口对接；对接工作联系人：徐老师，联系电话：025-85796713。

- （11）网络安全和数据安全要求，外包网络安全管理要求

符合网络安全和密码应用要求，符合国家安全可靠应用政策规定。

3.付款条件

以合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后150天内完成系统开发及验收交付工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。供应商在签订合同向采购人提供上述相关证明材料原件核验。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过10分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

附件：

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准5.履约能力项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取1名中标候选人。

二、本国产品价格扣除

1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.如本项目或者其中采购包中含有多种产品，供应商为本项目或者其中采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.3分。 | 16 | 客观分 |
| 2.2 | 需求理解 | 评委根据投标人提供的需求理解材料综合评分，包括：1.业务需求分析；2.建设目标分析；3.建设依据、必要性分析；4.重点难点分析。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，得1分； （2） 以上每项内容基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，得0.5分； （3）以上每项内容不符合采购需求或未提供需求理解材料的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.3 | 总体技术方案 | 评委根据投标人提供的项目总体技术方案综合评分，包括：1.总体架构和性能设计；2.技术路线和业务逻辑流程设计；3.用户界面和应用功能设计；4.系统部署和安全防护设计。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容设计思路科学、前瞻性、技术先进可行、紧贴采购需求的，得1分； （2）以上每项内容设计思路基本科学、前瞻性、技术较先进可行、能够满足采购需求的，得0.5分； （3）以上每项内容设计思路不能满足采购需求或未提供方案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.4 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包括：1.实施流程、进度安排；2.保障措施；3.验收措施。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得1分； （2）以上每项内容基本完整深刻、可行性较强、能够满足采购需求的，得0.5分； （3）以上每项内容不合理可行或未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.5 | 系统对接方案 | 评委根据投标人提供的系统对接方案综合评分，包括1.对接实施计划；2.对接重点难点；3.对接保障措施。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容紧贴采购需求、详尽合理、针对性强、技术先进可行的，得1分； （2）以上每项内容基本符合采购需求、基本详尽合理、具有一定的针对性、基本可行的，得0.5分； （3）以上每项内容不合理可行或未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.6 | 视频演示 | 评委根据供应商提供的演示视频（总演示时间不超过15分钟）综合评分。演示视频包括以下内容： （1）单据要素自定义配置：系统包括报销单据等所有内设单据不同样式的个性化定义，内容包括模块顺序通过拖动调整、自定义字段实时增加、字段名称与顺序自由定制。政策制度维护功能，系统各业务界面具有政策制度在线查看、费用标准智能提示及控制； （2）绩效目标申报：系统需支持在预算项目申报环节，同步集成绩效指标库与绩效目标申报功能，应实现预算项目信息与其对应绩效目标数据的统一填报、同步提交与集中管理。系统可预设财政要求的共性指标，并在不同的二级指标选择不同的三级个性化指标； （3）指标管理：财政预算批复后，系统可导入财政下达的预算指标形成单位指标，并具备对单位指标的调增、调减操作功能。同时，应支持将单位指标按部门、项目、经济分类、金额等维度分解为独立的部门指标。系统需提供部门指标管理功能，以查看所有部门指标的分解详情、执行进度及关联单据，并允许对已分解的部门指标进行指标间调剂或调增调减。最终，系统应能从单位、部门、经济分类等多维度，对预算指标的执行进度进行综合监控； （4）收入管理：系统需支持基于开票申请完成收入登记，并关联对应银行到账数据以生成准确的收入对账信息；同时，系统也应支持直接录入收款信息，建立“已收款未开票”、“已开票未收款”、“已开票已收款”的记录，并允许用户直接上传发票文件或关联系统中已有的开票申请，以实现收款与开票状态的灵活匹配与管理； （5）智能化融合：在进行报销时，经办人通过简单问答，快速引导至相应报销场景，智慧填报可完成报销等单据的在线智能填写功能，上传附件与发票信息，自动识别文字内容并填报在不同报销单的不同内容中，实现业务办理的轻松化；在报销审核时，提供智能预审功能，能自动识别业务风险。 采用类似真实系统演示，每小项功能完整准确演示得3分，最多得15分；（真实系统指：能够通过公网域名访问并经过ICP备案，备案主体与供应商名称一致） 采用系统原型（DEMO）演示，每小项功能完整准确演示得2分，最多得10分； 采用PPT等方式演示，每小项功能完整准确演示得1分，最多得5分。 （未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） | 15 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 维保服务方案 | 评委根据投标人提供的维保服务方案综合评分，包括：1.服务措施；2.应急举措；3.服务流程及服务保障体系。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整、合理性、操作性强的，得1分； （2）以上每项内容基本完整、基本合理，有可操作性的，得0.5分； （3）以上每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.2 | 本地化服务能力 | 投标人具有本地化服务能力的得2分。（提供承诺书或有效证明材料） | 2 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含下述任意4项内容：1.预算管理；2.支出管理(报销管理);3.收入（收费）管理；4.网银；5.财政财务共享；6.系统对接；7.发票管理。），每提供1个得2分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | （1）项目经理能力： ①具有国家主管部门颁发的计算机专业技术资格信息系统项目管理师证书，中级的1分，高级及以上的得2分。 ②具有3年以上财务管理系统项目开发管理经验，得1分。 （提供上述人员证书、项目管理经验证明材料，投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 3 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 项目实施团队能力（不含项目经理）： ①团队成员具有国家主管部门颁发的软件工程师证书、系统集成项目管理工程师证书，每提供1个证书得1分，最高得2分。 ②团队成员具有3年以上财务管理系统开发实施经验，每提供一人得0.5分，最多得1分。 （多人一证、一人多证不重复计分，提供团队成员证书、项目实施经验证明材料，投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 3 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 投标人具有本项目相关的软件著作权证书，包括全面预算、预算指标、智能问答机器人、财务跨系统对接类软件，每提供1个证书得2分。 （所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 8 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、分包承诺书（如有）

十三、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

### 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、投标分项报价表

### 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

- 关于符合本国产品标准的声明函

- (如有，请上传至“电子投标文件格式—企业报价折扣证明)

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。6

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。