苏 州 市 政 府 采 购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320505-HDPY-C2026-0004

采购单位：苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处

采购内容：2026年度狮山横塘街道城管中队零星拆违承包商

项目类别：小额工程类

苏州惠德普源企业咨询有限公司

二〇二六年四月

前 附 表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 2026年度狮山横塘街道城管中队零星拆违承包商 |
| 2 | 建设地点 | 苏州高新区 |
| 3 | 承包方式 | 包工包料 |
| 4 | 质量标准 | 合格 |
| 5 | 发包范围 | 2026年度狮山横塘街道城管中队零星拆违 |
| 6 | 工期要求 | 1年(按实际合同签订日起生效)或各标段合同金额用完为止。 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 采购预算 | 采购预算价（元）：￥3600000.00 最高限价（元）：￥3600000.00 其中狮山街道区域（一标段）最高限价：¥2600000.00； 横塘街道区域（二标段）最高限价：¥1000000.00； 注：最终总报价超最高限价者不成交。 |
| 9 | 现场踏勘 | 本项目不统一踏勘现场，由各响应单位自行踏勘现场。 |
| 10 | 磋商供应商的资质等级要求 | 1、满足中华人民共和国政府采购法第二十二条所规定的条件； 2、响应单位资质类别和等级：具备有效期内的市政公用工程施工总承包资质三级（含）以上资质； 3、具备安全生产条件，并取得安全生产许可证； 4、拟派项目经理具有注册专业为市政公用工程注册建造师贰级（含）以上并具有项目经理安全生产考核合格证（B类），且无在建工程项目。 |
| 11 | 磋商保证金 | 本项目免收磋商保证金。 |
| 12 | 磋商文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件。 |
| 13 | 响应文件提交截止时间 | 响应文件提交截止时间：2026年5月6日13:30（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 14 | 磋商时间 地点 | 2026年5月6日13:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 15 | 评审时间 地点 | 时间：2026年5月6日13:30整 地点：苏州市高新区邓尉路 105 号狮山科技馆 8楼 |
| 16 | 成交原则 | 响应最后报价不超过采购预算/最高限价，且响应内容的质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 |
| 17 | 代理服务费 | 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如预算金额低于20万元人民币（含20万），则代理服务费按人民币3500元整计收。 本项目代理服务费一标段按人民币￥32600.00计收，二标段按人民币￥15000.00计收。由成交人支付，在领取成交通知书时向招标代理机构一次性付清。 服务费交纳账户：苏州惠德普源企业咨询有限公司 开户行：建行苏州何山分理处 账 号：32250198864100000050 |
| 18 | 监督管理 | 政府采购管理监督电话：0512-68751331、0512-68751335 |

目    录

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法及标准

- 合同主要条款

- 附件格式

一、竞争性磋商公告

项目概况 2026年度狮山横塘街道城管中队零星拆违承包商采购项目的潜在供应商应在苏采云系统获取采购文件，并于2026年5月6日13点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320505-HDPY-C2026-0004

2、项目名称：2026年度狮山横塘街道城管中队零星拆违承包商

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：叁佰陆拾万元整（¥3600000.00）

最高限价：叁佰陆拾万元整（¥3600000.00）

| 标段号 | 项目名称 | 数量/单位 | 分项预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 狮山街道区域 | 1项 | 2600000.00 | 2600000.00 |
| 第二标段 | 横塘街道区域 | 1项 | 1000000.00 | 1000000.00 |
| 合计 |  |  | 3600000.00 | 3600000.00 |

注：本次采购分为 2 个标段；响应单位可选择参与其中一个标段，也可同时参与全部 2 个标段；每家响应单位最多可成交 1 个标段，磋商将按标段号正序依次进行。已提交第二标段响应文件并实质性满足采购需求，但在前期标段评审中已确定为成交供应商的，不再参与后续标段评审，亦不具备第二标段成交资格。

5、采购需求：拆除狮山/横塘街道辖区内违法建设（阳光房、私搭乱建、小区屋顶及不符合市容环境要求的无主建设、灯箱等）；广告拆除（破损的户外广告、破损的店招拆除及不符合市容环境要求的广告拆除）；各种应急处置等。

6、本项目不接受联合体响应。

二、供应商资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为建筑业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、本项目的特定资格要求：

3.1响应单位具备有效期内的市政公用工程施工总承包资质三级（含）以上资质；

3.2响应单位具备安全生产条件，并取得《安全生产许可证》；

3.3响应单位拟选派项目经理资质等级：注册专业为市政公用工程注册建造师贰级（含）以上并具有项目经理安全生产考核合格证（B类）且项目经理无在建工程；

3.4项目经理必须满足下列条件：

3.4.1项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

3.4.2项目经理是非变更后无在建工程的。房屋建筑工程施工合同承包内容如仅为土建、水电施工而非施工总承包（土建、安装及各专业工程施工）的，其项目经理取得主体结构验收报告和原发包人同意其参加其他工程响应证明的，可视为无在建工程。

3.4.3项目经理是变更后无在建工程的，并且：原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目经理变更手续的。

3.4.4项目经理有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。

3.5未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.7凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

三、磋商文件获取信息：

1、报名时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2、磋商文件获取方式及售价：

2.1磋商文件获取方式：供应商在“苏采云系统”自行下载采购文件。

2.2磋商文件售价：免费

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点：

1、响应文件提交截止时间：2026年5月6日13点30分（北京时间）

2、磋商时间、地点：

时间：2026年5月6日13点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

2、政府采购监督电话：0512-68751331、0512-68751335。

3、CA证书及电子签章办理：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理方法：登录苏州市政府采购网，在“法规政策”栏目中查阅《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》，在“苏采云”系统登录界面查看“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持本系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统政务CA证书在全省范围内通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

4、登录报名：插入CA证书登录“苏采云”系统；在系统中选择具体项目，点击“我要参与”，签章并提交《投标供应商确认函》；提交《投标供应商确认函》的日期视为供应商依法获取采购文件的日期。请供应商自行打印并妥善保管《投标供应商确认函》；提出质疑时，须将《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利（但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外）。

5、电子响应文件制作与提交：

5.1本项目采用电子招投标形式，请供应商在“苏采云”系统中成功参与项目后，务必按以下步骤操作： 在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“kedt”）；将下载的文件导入政府采购客户端工具，方可进行响应文件的制作和提交（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》）；

5.2电子响应文件须在响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，逾期上传或未成功上传的，视为自动放弃本项目磋商响应资格。

5.3各供应商应充分考虑网络环境、网络带宽及其他不可预见因素，提前完成上传操作。因供应商自身原因导致电子响应文件未能成功上传的，相关责任及后果由供应商自行承担。

6、线上开标注意事项：

6.1线上参加开标（开启）会方式：本项目采用不见面磋商形式，供应商可通过“苏采云”系统在线参与开标（开启）会，具体方式如下：

6.2登录“苏采云”系统后，在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅。在“今日项目”列表中，选择本项目并点击进入不见面开标系统。

6.3开启阶段，在系统【供应商解密】环节，供应商必须使用CA证书对电子响应文件进行解密。未在系统规定的解密时间内完成解密的，视为自动放弃参与本项目。

6.4为确保磋商过程顺利进行，请供应商提前检查电脑、系统及相关设备（如摄像头、麦克风等视频输入输出设备）是否正常运行。自开启起至项目结束，供应商须保持系统在线状态，全程参与。

7、供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打：

7.1注册咨询：13914088964；

7.2 CA技术咨询电话：400-608-6099；

7.3签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027；

7.4系统使用指导与咨询：13914088964、0512-69820854；

7.5智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下要求及方式联系：

1、采购人信息

名 称：苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处

地 址：苏州高新区邓尉路109号

联系方式：俞华/0512-68321259

2、采购代理机构信息

名 称：苏州惠德普源企业咨询有限公司

地 址：苏州市滨河路锦和越界X2创意街区3B楼512室

联系方式：姚佳雯/0512-65274327

3、项目联系方式

项目联系人：姚佳雯、储竹秀

电 话：0512-65274327

二、供应商须知

## 1.总则

## 1.1采购方式及定义

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

采购人指本项目的需求方苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处。

采购代理机构指负责组织本次竞争性磋商的苏州惠德普源企业咨询有限公司。

## 1.2合格的供应商

1.2.1满足竞争性磋商公告中供应商的资格条件的规定。

1.2.2满足本文件实质性条款的规定。

1.3联合响应及转包、分包

1.3.1本项目不接受联合体响应。

1.3.2本项目不接受转包、分包。

1.4供应商必须通过“苏采云系统”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）进行网上报名并获取竞争性磋商文件，未按规定报名的不得参加本次竞争性磋商活动。

1.5适用法律：本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

## 1.6磋商费用：供应商应自行承担所有与参加磋商相关的费用。无论磋商过程中的做法和结果如何，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 2.竞争性磋商文件

## 2.1竞争性磋商文件由以下部分组成：

2.1.1前附表

2.1.2目录

2.1.3竞争性磋商公告

2.1.4供应商须知

2.1.5采购项目需求

2.1.6评审方法及评分标准

2.1.7合同主要条款

2.1.8附件格式

2.1.9 竞争性磋商文件的约束力：供应商一旦获取本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即视为接受本竞争性磋商文件的所有规定和约束，并自竞争性磋商公告期限届满之日起，视为已知悉或应当知悉自身权益是否受到损害。

2.2任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前，按竞争性磋商公告中的通讯地址以书面形式通知招标代理机构。提交首次响应文件截止之日前，招标代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容作为磋商文件的组成部分。若澄清或修改可能影响响应文件编制，招标代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通过相关媒体发布书面更正公告，通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，招标代理机构应顺延提交首次响应文件截止时间。

2.2.2供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密响应文件，由此所造成的磋商失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为磋商文件的组成部分，对所有响应单位具有约束力。

## 3.响应文件的提交及编制

2.3.1电子响应文件要求

## 2.3.1.1本项目采用电子招投标方式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

## 2.3.1.2按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

## 2.3.1.3电子响应文件材料中要求加盖公章的必须加盖响应单位电子公章。

2.3.1.4供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回；补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，必须与电子响应文件保持一致。

2.3.1.5供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.3.2响应文件的语言及度量衡单位。

2.3.2.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2.3.2.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.4响应文件的组成【所提交资料包含但不限于下列内容；排序按照苏采云系统顺序】

2.4.1封面

2.4.2磋商响应报价表（开标一览表）、清单报价明细表

2.4.3供应商基本情况表；

2.4.4资格审查响应文件

2.4.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（提供最近一期的财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人提供银行出具的资信证明）；

③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料】；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.4.4.2供应商关于资格的声明函；

2.4.4.3供应商法定代表人身份证复印件；

2.4.4.4法人授权委托书（如有授权）；供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

2.4.4.5响应单位具备有效期内市政公用工程施工总承包资质三级（含）以上资质证书扫描件；

2.4.4.6响应单位《安全生产许可证》证书扫描件；

2.4.4.7拟派项目经理具有注册专业为市政公用工程注册建造师贰级（含）以上和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）扫描件、项目经理无在建工程承诺书；

2.4.4.8中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件【注：本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则响应无效】；

2.4.4.9未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.4.4.10其他有关资格证明的文件：如有。

2.4.5符合性审查响应文件

2.4.5.1磋商响应函、响应保证承诺书；

2.4.5.2技术条款和商务条款偏离表；

2.4.5.3工程项目施工管理委托书、工程项目施工管理承诺书、安全责任承诺书；

2.4.5.4其他有关符合性证明的文件：如有。

2.4.6综合评审响应文件

2.4.6.1根据磋商文件要求制定本项目详细的服务和实施方案、服务方式、质量保证等；

2.4.6.2施工组织机构人员名单；

2.4.6.3《类似项目业绩一览表》（如有）；

2.4.6.4采购需求及评分标准中所涉及的其他材料。

2.4.7 价格折扣文件格式（本项目专门面向中小企业采购，不涉及价格折扣，无需提供）。

注：（1）以上2.4.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

- 以上2.4.5为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

- 制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将

相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格审查不通过、符合性审查不通过）由供应商自行承担。

- 磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通信畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

2.5磋商保证金：本项目免收磋商保证金。

## 3.响应文件提交

3.1采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的截止时间。

3.2采购代理机构可以按照规定，通过修改竞争性磋商文件有权酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

4.磋商采购程序

4.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

4.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动；供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

4.3在磋商响应文件网上提交截止时间止成功上传的响应文件少于三家，则本次采购失败。

注：符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

4.5磋商小组（磋商小组由评审专家及采购人代表组成）进行资格审查、对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审；磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以书面形式要求供应商对响应文件中含

义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

注：本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

4.6对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

4.7在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

4.8磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

4.9供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）；已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

4.10异常低价响应审查

4.10.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

4.10.1.1响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

4.10.1.2响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

4.10.1.3响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

4.10.1.4磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

4.10.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况、同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。属于第4.10.1.3项情形的，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档

4.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4.12磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

4.13如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律法规讨论决定。

4.14响应无效和终止磋商活动条款

4.14.1响应无效条款

1）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

2）响应文件签署不符合要求的；

3）最终报价超过采购预算或最高限价的，不能成交；

4）不同响应单位的响应文件制作机器码一致；

5）其他法律法规及本竞争性磋商文件规定的响应无效的情形。

4.14.2终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

4.14.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

4.14.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.14.2.3在采购过程中实质性响应磋商文件要求的供应商不满三家的；

4.14.2.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

## 4.15确定成交、询问及质疑

## 4.15.1确定成交供应商

## 4.15.1.1采购人在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

## 4.15.1.2采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“江苏政府采购网”“苏州市政府采购网”公告成交结果，公告期限为1个工作日。

4.15.1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的。

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

（3）向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

（4）恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

## （7）将政府采购合同转包的。

## 4.15.2询问及质疑

4.15.2.1根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须依法获取采购文件，并请将符合资格条件的证明材料及网上报名的《投标供应商确认函》与质疑函一起递交，否则不予受理。

4.15.2.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.15.2.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

4.15.2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（营业执照副本扫描件、报名确认函等）。质疑函应当包括下列内容：

4.15.2.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.15.2.4.2质疑项目的名称、编号；

4.15.2.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.15.2.4.4事实依据；

4.15.2.4.5必要的法律依据；

4.15.2.4.6提出质疑的日期。

## 供应商为自然人的应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由

## 法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

## 供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

质疑递交地点：苏州惠德普源企业咨询有限公司（联系地址：苏州市滨河路锦和越界X2创意街区3B 512室；电话：0512-65274327；联系人：姚佳雯）

5.成交通知书

5.1成交通知书：确定成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书；请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

5.2成交通知书将成为合同的组成部分。

5.3成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交单位无正当理由不得放弃成交结果。

5.4采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

5.5未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

## 6.授予合同

## 6.1签订合同

6.1.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务要求等事项签订政府采购合同。

6.1.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及服务要求等实质性内容的协议。

6.1.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以重新开展采购活动。

6.1.4竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

6.1.5签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不0000000得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

## 6.2服务的追加、减少

6.2.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照竞争性磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

6.2.2项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从成交人处按照规定的采购方式进行添购但金额不超过原合同金额的10%，且所牵涉的服务的价格水平不得超过本次竞争性磋商的水平且低于当时的社会平均价。服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。

7.服务费

7.1成交单位须按前附表的规定按其预算总金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。

7.2成交单位如果未按规定缴纳服务费，支付本磋商文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金，并保留诉讼的权利。

7.3缴纳代理服务费时，供应商则须提供开票信息。【注：发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担】

开票信息

| 报名单位公司名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

请成交单位将公司开票信息以word文档格式发送至邮箱：szhdpy@126.com。成交单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。

三、采购需求

受苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处委托，苏州惠德普源企业咨询有限公司对2026年度狮山横塘街道城管中队零星拆违承包商采购在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

- 一、磋商编号：JSZC-320505-HDPY-C2026-0004

- 二、采购方式：竞争性磋商采购

三、预算金额：叁佰陆拾万元整（¥3600000.00）

最高限价：叁佰陆拾万元整（¥3600000.00）

| 标段号 | 项目名称 | 数量/单位 | 分项预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 狮山街道区域 | 1项 | 2600000.00 | 2600000.00 |
| 第二标段 | 横塘街道区域 | 1项 | 1000000.00 | 1000000.00 |
| 合计 |  |  | 3600000.00 | 3600000.00 |

注：本次采购分为 2 个标段；响应单位可选择参与其中一个标段，也可同时参与全部 2 个标段；每家响应单位最多可成交 1 个标段，磋商将按标段号正序依次进行。已提交第二标段响应文件并实质性满足采购需求，但在前期标段评审中已确定为成交供应商的，不再参与后续标段评审，亦不具备第二标段成交资格。

# 四、采购内容及要求

1、项目概况：拆除狮山/横塘街道辖区内违法建设（阳光房、私搭乱建、小区屋顶及不符合市容环境要求的无主建设、灯箱等）； 广告拆除（破损的户外广告、破损的店招拆除及不符合市容环境要求的广告拆除）； 各种应急处置等。

2、现场条件：

2.1施工现场平整情况：现有原状

2.2场内外道路：现有原状

2.3施工用电：现场无用电。由承包商自行考虑，费用含在报价中。

3、发包范围：2026年度狮山横塘街道城管中队零星拆违承包商

4、工期要求：1年(按实际合同签订日起生效)或各标段合同金额用完为止。

5、质量要求：合格。

6、磋商费用：磋商供应商承担其编制及递交响应文件的一切费用，无论结果如何，发包人对上述费用不负任何责任。

7、详细的工作内容：

7.1、服务内容及相关要求：

7.1.1拆除狮山/横塘街道辖区内违法建设（阳光房、私搭乱建、小区屋顶及不符合市容环境要求的无主建设、灯箱等）；

7.1.2广告拆除（破损的户外广告、破损的店招拆除、PDA及12345投诉的广告及不符合市容环境要求的广告拆除）；

7.1.3其他上级部门关注的违法建设及广告拆除；

7.1.4各种应急处置等。

7.2、人员要求：

7.2.1人员按照工程量的大小由成交单位自行配备，并报采购单位确认。

7.2.2成交单位必须为参加拆违的工人购买不低于100万元的人身意外伤害保险（签订合同时需提供保险单原件，留存复印件，如无法提供人身意外伤害保险单原件，采购单位有权无条件终止合同）；若发生工伤、伤残等意外事故，由成交单位自行承担所有费用及责任，采购单位不承担任何相关责任；以上人员相关报价均包含在此次磋商最终报价中。

7.2.3由高空作业拆违项目，拆违工人必须具备高空作业证上岗。

7.3、考核标准要求：

7.3.1 PDA考核：由上级主管部门下发PDA工单，成交单位必须在规定时限内完成工单处置，并在接到工单半小时做出响应，未完成的扣除此次考核拆违服务的50%经费。

7.3.2不能在采购单位规定的期限内完成拆违及广告拆除任务的扣除本次服务经费的50%。

7.3.3在拆违过程中采购单位发现成交单位未给员工提供商业意外险及安全防护措施的扣除本季度10%。

7.4、其他要求:

7.4.1施工人员对现场进行实际勘察，确定拆除措施、采用需要机械及劳动力，围挡范围，拉警禁线。

7.4.2拆除时需配专职人员对拆除范围的人员流动进行疏导。

7.4.3编制专项施工方案上报审批，审批合格后，对具体操作人员进行技术交底，编排施工计划。

7.4.4针对困难拆除（高楼楼顶、高楼楼面、高炮作业）有详细的施工方案、施工计划与施工流程，要确保有高空作业经验的专业人员到场后施工人员须有安全意识，配合相关个人与单位的协调施工，需要高空施工吊车时，进场后四周用警用隔离布条隔离现场保持安全施工区域，以防高空坠物。现场随时检查施工人员登高作业是否系安全带。

7.4.5现场由采购单位负责确认，制作表单，统一收集后交于采购人，作为审计及结算凭证。

7.5违法建设广告拆除服务要求

7.5.1人员组织：若干（根据项目要求配备）；要求:男性，身体健康，年龄45周岁以下，管理人员1人及必须配备具有相应资质的安全员及工程师负责现场指挥、协调本项目的工作。

7.5.2投入设备：挖机、叉车、货车、载重汽车、升降机、铲车、空压机、加长臂破碎机、装载机、清障牵引车、货车(4.2米)、电锤、电镐、发电机、气割工具、脚手架、吊车、平台车、卡车、三轮电瓶垃圾运输车等车辆专用设备，以及拆除违法建筑及硬化地坪等恢复原状服务项目的其它工具。

7.6工作时间：根据实际情况安排

7.7工作范围：具体根据采购单位指定地点、指定范围

7.8工作内容：拆除违法建筑及硬化地坪等恢复原状

7.9技术要求：

7.9.1文明施工；拆除违法建筑及硬化地坪、封堵违法建设等恢复原状服务时文明施工；着装整齐、反应迅速，派出人员具备水电、泥瓦、封堵等相关专业技术能力。所有流程都需符合DGJ08-70-2013JGJ147-2016建筑物、构筑物拆除规程标准。

7.9.2 高炮广告等有地下基础的拆除后需要将地下基础一并拆除，并对地面进行恢复。拆除后的垃圾处置，需要得到产权人的确认，如产权人确认不在需要，则需运往政府部门所指定的垃圾处置场所。

7.10人员和设备要求：

7.10.1接到联系电话后应做好一切准备工作并在一小时内到达现场。

7.10.2具备调配大面积拆违任务所需人员、车辆的能力。

7.10.3如需使用车辆的，应保证车况良好。

7.10.4成交单位派出的人员，应服从采购单位工作人员的安排。因事、因病或其它原因缺勤的，由成交单位负责调配补充，并提前汇报采购单位，同时采购单位不再承担此项费用。

7.11文明施工措施

7.11.1严格遵守当地的环保制度，控制施工污染，减少粉尘及噪音污染，保持生态平衡。

7.11.2尽量减少施工临时用地面积，注意环境保护及美化。

7.11.3成交单位拆除违法建筑及硬化地坪等恢复原状服务产生的建筑垃圾的处理必须符合法律法规及相关部门的规定，运输至合法的建筑垃圾堆放点，不得随意处理。

7.12安全措施：

7.12.1成交单位必须服从采购单位及审计单位的相关规定，否则由此造成的所有后果由成交单位承担。

7.12.2采购单位负责对项目的安全评估及项目工程量评估以及负责现场人员的证书、设备安全等。采购单位有权对成交单位安全措施进行监督，如发现成交单位安全措施不到位，采购单位有权立即终止施工。

7.13最高限价单价作为结算之依据：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 最高单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大挖机 | 200型、220型、215型、245型 | 台班 | 1 | 1800 |
| 2 | 小挖机 | 55型、60型、65型、70型 | 台班 | 1 | 1000 |
| 3 | 叉车 | 3吨 | 台班 | 1 | 700 |
|  |  | 5吨 | 台班 | 1 | 900 |
|  |  | 6吨 | 台班 | 1 | 1000 |
|  |  | 8吨 | 台班 | 1 | 1200 |
|  |  | 10吨 | 台班 | 1 | 1500 |
| 4 | 吊车 | 5吨 | 台班 | 1 | 700 |
|  |  | 8吨 | 台班 | 1 | 700 |
|  |  | 12吨 | 台班 | 1 | 900 |
|  |  | 16吨 | 台班 | 1 | 1100 |
|  |  | 25吨 | 台班 | 1 | 1400 |
|  |  | 35吨 | 台班 | 1 | 1600 |
|  |  | 50吨 | 台班 | 1 | 2400 |
|  |  | 80吨 | 台班 | 1 | 3200 |
|  |  | 100吨 | 台班 | 1 | 4200 |
|  |  | 120吨 | 台班 | 1 | 5000 |
|  |  | 130吨 | 台班 | 1 | 6000 |
|  |  | 200吨 | 台班 | 1 | 12000 |
|  |  | 260吨 | 台班 | 1 | 13000 |
|  |  | 350吨 | 台班 | 1 | 22000 |
|  |  | 500吨 | 台班 | 1 | 42000 |
| 5 | 卡车 | 3吨 | 车次 | 1 | 550 |
|  |  | 5吨 | 车次 | 1 | 700 |
|  |  | 8吨 | 车次 | 1 | 1000 |
|  |  | 12吨 | 车次 | 1 | 1600 |
|  |  | 大卡车（30吨前四轮后八轮自卸王） | 车次 | 1 | 1600 |
| 6 | 载重汽车 | 5T | 车次 | 1 | 1000 |
| 7 | 平板车 | 12M | 车次 | 1 | 1000 |
| 8 | 货车 | 4.2米 | 车次 | 1 | 500 |
|  |  | 6.8米 | 车次 | 1 | 750 |
|  |  | 9.6米 | 车次 | 1 | 950 |
|  |  | 13.7米 | 车次 | 1 | 1400 |
| 9 | 清障牵引车 |  | 车次 | 1 | 800 |
| 10 | 升降车 |  | 台班 | 1 | 400 |
| 11 | 机械设备运输费（暂估） |  | 元/台 | 1 | 800 |
| 12 | 铲车 | 2T | 台班 | 1 | 800 |
|  |  | 4T | 台班 | 1 | 1500 |
| 13 | 升降机 | 8M | 台班 | 1 | 400 |
| 14 | 空压机 | （含电锤破碎） | 台班 | 1 | 500 |
| 15 | 加长臂破碎机 | （不含平板车） | 台班 | 1 | 7500 |
| 16 | 装载机 | （不小于0.3立方米） | 台班 | 1 | 600 |
| 17 | 脚手架 | （活动、钢管） | 付/天 | 1 | 15 |
| 18 | 普工 |  | 工日 | 1 | 320 |
| 19 | 切割工 |  | 工日 | 1 | 380 |
| 20 | 高空作业工 |  | 工日 | 1 | 640 |
| 21 | 电工 |  | 工日 | 1 | 330 |
| 22 | 焊工 |  | 工日 | 1 | 420 |
| 23 | 油漆工 |  | 工日 | 1 | 320 |
| 24 | 瓦工 |  | 工日 | 1 | 320 |
| 25 | 现场安全员 |  | 工日 | 1 | 300 |
| 26 | 技术人、负责人 |  | 工日 | 1 | 320 |
| 27 | 勤杂工 |  | 工日 | 1 | 200 |
| 28 | 垃圾处置费 | 处置地点（10KM范围内） | 元/T | 1 | 100 |
|  |  | 超出范围由乙方自行承担 |  |  |  |
| 29 | 垃圾清运车 | 8吨 | 车 | 1 | 1100 |
| 30 | 垃圾清运车 | 15吨 | 车 | 1 | 1400 |
| 31 | 工人班车 | 面包车 | 台班 | 1 | 500 |
| 32 | 电瓶三轮车 | 含人工 | 台班 | 1 | 310 |
| 33 | 玻璃专业技术工 |  | 工日 | 1 | 350 |
| 34 | 拆除辅材 | 气割机 | 台班 | 1 | 310 |
| 35 | 拆除辅材 | 切割机 | 台班 | 1 | 300 |
| 36 | 拆除辅材 | 手枪钻 | 台班 | 1 | 300 |
| 37 | 拆除辅材 | 发电机 | 台班 | 1 | 310 |
| 38 | 拆除辅材 | 电钻 | 台班 | 1 | 300 |
| 39 | 拆除辅材 | 电镐 | 台班 | 1 | 300 |
| 40 | 拆除辅材 | 热风枪 | 台班 | 1 | 280 |
| 41 | 拆除辅材 | 电焊 | 台班 | 1 | 300 |
| 42 | 拆除辅材 | 气切机 | 台班 | 1 | 300 |
| 43 | 拆除辅材 | 割枪砂轮 | 台班 | 1 | 280 |
| 44 | 拆除辅材 | 切墙机 | 台班 | 1 | 300 |
| 45 | 拆除辅材 | 风炮枪 | 台班 | 1 | 300 |
| 46 | 特高空作业 |  | 工日 | 1 | 800 |
| 47 | 喷雾降尘车 |  | 台班 | 1 | 600 |

五、其他要求

1、本次采购活动不接受联合报价及分包、转包。

2、磋商响应单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果对其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、响应单位必须遵守《中华人民共和国劳动法》的规定，为采购人提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由磋商响应单位自行解决。

4、合同备案要求

4.1需办理施工许可证等相关工程监管手续的小额工程项目，除了需在财政部门采购管理科进行合同备案外，还需凭采购成交通知书至项目所在地的住建招标部门按要求进行项目登记、合同备案等工作，否则无法办理相关工程监管手续。

4.2无需办理施工许可证等相关工程监管手续的小额工程项目，只需在财政部门采购管理科进行合同备案即可。

六、政府采购政策：

1、中、小企业：根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）规定：

1.1本项目属于专门面向中小企业采购。

1.2依据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.3本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.5本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

1.6若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、残疾人福利性单位：根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。

3、监狱企业：根据苏财购〔2019〕10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

4、绿色采购：

4.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询， 按照最新调整的品目清单执行，并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则视为未实质性响应。

4.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

4.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

5、若供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购代理机构对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以 200 万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至提交响应文件日未满三年的。

2.1两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

2.3对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

四、评审方法及评分标准

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、评审时，磋商小组成员分别对每个有效响应单位的响应文件进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效磋商单位的评委评审得分（四舍五入保留小数点后两位）。响应报价得分以各磋商单位最后磋商报价直接计算取得。评委评审得分和最后磋商报价得分相加为响应单位的综合评分。

3、如磋商小组认为磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本（如人员薪资低于苏州市最低工资标准），则磋商小组有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则视为无效响应。

4、如出现综合得分最高的响应单位有两个或两个以上的，以最后磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果最后磋商报价也相同的，则按技术指标较优者优先作为成交供应商，如果技术指标也相同，则由磋商小组投票方式确定成交供应商。

5、本次采购分为2个标段，响应单位可对某一标段进行响应，也可对全部2个标段进行响应。每个响应单位的得标上限数为1个标段，磋商时将按标段号正序的顺序进行。提交第二标段响应文件且实质性响应采购需求，但已在前期标段评审中获得成交资格的供应商，不再参与后续评审，不再具有第二标段的得标权。

【适用第一、第二标段】

二、评分标准

（一）报价得分（15分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价优惠率最高的供应商为磋商基准价，其价格分为满分。（例如各响应单位响应优惠率分别为20%、25%、30%，以上数字30%为磋商基准优惠率，报价得分为满分。）其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=[（1-磋商基准价）/(1-最后磋商优惠率）]×价格权值×100

（二）技术方案（69分）

1、服务目标的建立，拆除工作规范流程介绍：方案详尽、精细，科学合理，操作性强得9分；方案较全面、详细合理、操作性较强得6分；方案简单、操作性一般得3分；未提供方案不得分。

2、实施进度、计划安排方案比较：方案详尽、科学合理、操作性强得6分；方案较全面、合理、操作性较强得4分；方案简单、操作性一般得2分；未提供方案不得分。

3、安全风险分析及防范措施介绍，各项应急预案及突发事件处理方案比较：方案全面、详尽、科学合理、操作性强得6分；方案较为全面、合理得4分；方案简单、操作性一般得2分；未提供方案不得分。

4、垃圾堆放、运输及处置方案：方案详尽、精细、科学合理、操作性强得6分；方案较为全面、合理、规范科学得4分；方案简单、操作性一般得2分；未提供方案不得分。

5、文明施工、降尘及防噪音措施方案比较：方案详尽、精细、科学合理、操作性强得6分；方案较为全面、合理、规范科学得4分；方案简单、操作性一般得2分；未提供方案不得分。

6、服务期间与其他单位部门之间的协调方案：方案详尽、科学合理、操作性强得6分；方案较全面、合理、规范科学得4分；方案简单、操作性一般得2分；未提供方案不得分。

7、人员配备及调用方案（包含但不限于管理人员配备方案、组织架构，各专业工种配备、施工班组划分，岗位职责设置及岗位工作内容的划分，岗位安全责任的落实制度，人员调用制度及方案等）：人员配备合理、职责划分明确，调用详细合理、规范科学得6分；人员配备较为合理、职责划分较为明确，调用方案较详细合理、规范科学得4分；人员配备职责划分一般，调用方案可操作性一般得2分；未提供方案不得分。

8、针对本项目投入的设备、工具配置及使用情况比较（包含但不限于设备及工器具的配备数量、设备和工器具的使用及保养，设备及工器具的停放及注意事项，大型机械设备进退场方案，设备及工器具的操作规范及安全使用措施等）：设备、工器具配备齐全，方案详细合理、规范科学得6分；设备、工器具配备较为齐全，方案比较详细合理、规范科学得4分；设备、工器具配备一般，方案操作性一般得2分； 未提供方案不得分。

9、服务期内质量保障措施及服务承诺（包含但不限于作业人员执业素质的审查方式及保障，内部质量保证体系建立情况，施工组织设计及施工阶段的质量保障措施）：保障措施详尽、科学合理、服务承诺可操作性强得6分；保障措施完整但不够详尽，服务承诺较为合理、规范科学的得4分；保障措施内容简单，服务承诺操作性一般得2分；未提供不得分。

10、响应单位内部管理制度（包括但不限于组织架构、项目内部拆违检查考核制度、自查自纠制度、奖惩措施、拆违档案管理制度等）：内部管理制度完善，精细，科学合理、操作性强得6分；内部制度完整但不够精细、较为科学合理，操作性较强得4分；内部管理制度内容简单，操作性一般得2分；未提供不得分。

11、作业人员的技术培训方案及安全教育（包含但不限于对项目组安全体系建立情况的介绍，对作业人员安全操作规范教育，各设施设备的安全使用规范的培训，高风险工作时防护及防范措施的培训，培训计划情况简介，培训考核方案等）：方案完善详尽，科学合理、可操作性强得6分；方案完整但不够精细，较为科学合理得4分；方案简单，可操作性一般的得2分；未提供方案不得分。

（三）响应单位综合实力（16分）

1、项目团队组成人员中具有高级及以上工程师职称证书或具有市政工程相关一级建造师得3分；最高3分（响应文件中提供相关证书扫描件及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明材料扫描件，未提供或提供不全的不得分）。

2、项目团队组成人员中具有施工员、质检（量）员、资料员的，每提供一种得1分，最高得3分（响应文件中提供相关证书扫描件及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明材料扫描件，未提供或提供不全的不得分）。

2、响应单位具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份得2分，最高得6分（响应文件中提供有效的证书复印件，并提供国家认证认可监督管理委员会-全国认证认可信息公共服务平台网站查询证书截图加盖公章，未提供不得分）。

3、2023年4月1日至今（以合同签订日期为准）以来企业承担过类似业绩的，有一个得2分，最高得4分（响应文件中提供合同扫描件，未提供不得分）。

五、合同主要条款及格式

甲方（采购单位）：                  乙方（成交供应商）：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

根据苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处的2026年度狮山横塘街道城管中队零星拆违承包商采购竞争性磋商文件、该项目的《成交通知书》、《民法典》有关规定，为明确甲方和乙方服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，以兹共同遵守。

一、项目名称：2026年度狮山横塘街道城管中队零星拆违承包商

二、服务期限：1年(按实际合同签订日起生效)或各标段合同金额用完为止。

注：在政府采购合同履行中，清单服务范围内增加的金额，不能超过原合同采购金额的百分之十。

服务地点：甲方指定地点。

服务进度：按竞争性磋商文件规定。

服务质量要求：达到国家和省、市、区规定的技术标准。

三、合同价款及支付方式：

1.合同价款（人民币）大写：（            ），小写（          ），包括完成该项目的成本、利润、税金、管理费、风险费、文件规定政策性费用等所有费用。

2.付款方式：本次服务以季度结算，由第三方（跟踪审计）出具本季度工程项目的工作量，根据工作量与固定单价（详见注释），甲方支付本次造价的60%，工程验收合格并中介一审后付至中介审定价的80%，中介二审后付至审定价的90%。如遇审计部门抽审，以抽审价为准且质保期满付清。如无抽审，二审满一年且质保期满按二审审定价付清。

注释：由竞争性磋商文件明确的最高限价乘以（100%-中标优惠率）作为固定单价审计结算之依据。

3.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4.对核增金额或核减金额超过送审价5%部分的审核费由施工单位承担。

5.支付方式：银行转账。

四、甲方权利和义务：

1.根据甲方采购要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2.甲方必须满足本采购文件相关要求。

五、乙方权利和义务：

1.乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成此项目。

2.乙方必须满足本采购文件要求。

六、违约责任：合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1.甲方违约责任及违约金支付：

1.1在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，但此项违约金不超过逾期付款金额的5%。

2.乙方违约责任及违约金支付：

2.1乙方不能提供服务的，或交付不合格从而影响甲方正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，同时赔偿甲方因此产生的损失。

2.2乙方逾期完成的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应按照逾期合同总价款的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。如乙方无正当理由，逾期超过30日未交付，视为乙方不能履行本合同，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方支付合同总价款5%的违约金，同时赔偿甲方相应损失，由甲方原因造成逾期的乙方不承担责任。

七、不可抗力：

1.因不可抗力（或甲、乙双方）不能控制的原因不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、合同修改：

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

九、转让和分包：

1.政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2.经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

十、争议解决办法：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

十一、合同的解除：

1.除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十二、其它约定事项：

1.下列文件为本合同不可分割部分：

1.1成交通知书；

1.2乙方的磋商响应文件；

1.3乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

1.4竞争性磋商文件及其附件；

1.5合同附件；

以上与本合同具有同等法律效力。

2.乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

十三、合同的生效：本合同经甲乙双方签字并加盖公章后即生效，生效合同需上网备案。

十四、附则：

1.合同份数：本合同一式陆份，甲方贰份，乙方贰份，采购代理机构壹份，政府采购管理部门壹份。

2.未尽事宜：本合同未尽之处双方协商解决或《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释；如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。

六、附件格式

附件1：

磋商响应报价表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 |  | 优惠率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |  |
| 工程质量标准 |  |  |  |  |
| 拟派项目经理 |  | （姓名），资质等级： 级，证号 。 |  |  |
| 是否属于小微型企业 |  | 中型□ 小型□ 微型□ |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

说明：1、供应商未按照本报价表格式进行报价，其响应文件将被拒绝。

2、供应商如属小微型企业，请自行在“是否属于小型和微型企业”栏后“小型”或“微型”上打“√”。

3、本项目采用优惠率报价方式，不报总价，优惠率是指单价的优惠比例，如折扣率为55%，则报价表中优惠率填写45%；如打四折，则报价表中优惠率一栏填写60%，以此为例。本项目最高优惠率为99.99%，所报优惠率不得高于99.99%。

我们承诺：我们的报价经过仔细测算，绝对不低于我们的成本价。在施工图纸不发生变更的情况下，在合同条款约定的范围内，不向发包人要求增加任何费用。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件2：清单报价表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 最高单价限价（元） | 优惠率（%） | 优惠后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大挖机 | 200型、220型、215型、245型 | 台班 | 1 | 1800 |  |  |
| 2 | 小挖机 | 55型、60型、65型、70型 | 台班 | 1 | 1000 |  |  |
| 3 | 叉车 | 3吨 | 台班 | 1 | 700 |  |  |
|  |  | 5吨 | 台班 | 1 | 900 |  |  |
|  |  | 6吨 | 台班 | 1 | 1000 |  |  |
|  |  | 8吨 | 台班 | 1 | 1200 |  |  |
|  |  | 10吨 | 台班 | 1 | 1500 |  |  |
| 4 | 吊车 | 5吨 | 台班 | 1 | 700 |  |  |
|  |  | 8吨 | 台班 | 1 | 700 |  |  |
|  |  | 12吨 | 台班 | 1 | 900 |  |  |
|  |  | 16吨 | 台班 | 1 | 1100 |  |  |
|  |  | 25吨 | 台班 | 1 | 1400 |  |  |
|  |  | 35吨 | 台班 | 1 | 1600 |  |  |
|  |  | 50吨 | 台班 | 1 | 2400 |  |  |
|  |  | 80吨 | 台班 | 1 | 3200 |  |  |
|  |  | 100吨 | 台班 | 1 | 4200 |  |  |
|  |  | 120吨 | 台班 | 1 | 5000 |  |  |
|  |  | 130吨 | 台班 | 1 | 6000 |  |  |
|  |  | 200吨 | 台班 | 1 | 12000 |  |  |
|  |  | 260吨 | 台班 | 1 | 13000 |  |  |
|  |  | 350吨 | 台班 | 1 | 22000 |  |  |
|  |  | 500吨 | 台班 | 1 | 42000 |  |  |
| 5 | 卡车 | 3吨 | 车次 | 1 | 550 |  |  |
|  |  | 5吨 | 车次 | 1 | 700 |  |  |
|  |  | 8吨 | 车次 | 1 | 1000 |  |  |
|  |  | 12吨 | 车次 | 1 | 1600 |  |  |
|  |  | 大卡车（30吨前四轮后八轮自卸王） | 车次 | 1 | 1600 |  |  |
| 6 | 载重汽车 | 5T | 车次 | 1 | 1000 |  |  |
| 7 | 平板车 | 12M | 车次 | 1 | 1000 |  |  |
| 8 | 货车 | 4.2米 | 车次 | 1 | 500 |  |  |
|  |  | 6.8米 | 车次 | 1 | 750 |  |  |
|  |  | 9.6米 | 车次 | 1 | 950 |  |  |
|  |  | 13.7米 | 车次 | 1 | 1400 |  |  |
| 9 | 清障牵引车 |  | 车次 | 1 | 800 |  |  |
| 10 | 升降车 |  | 台班 | 1 | 400 |  |  |
| 11 | 机械设备运输费（暂估） |  | 元/台 | 1 | 800 |  |  |
| 12 | 铲车 | 2T | 台班 | 1 | 800 |  |  |
|  |  | 4T | 台班 | 1 | 1500 |  |  |
| 13 | 升降机 | 8M | 台班 | 1 | 400 |  |  |
| 14 | 空压机 | （含电锤破碎） | 台班 | 1 | 500 |  |  |
| 15 | 加长臂破碎机 | （不含平板车） | 台班 | 1 | 7500 |  |  |
| 16 | 装载机 | （不小于0.3立方米） | 台班 | 1 | 600 |  |  |
| 17 | 脚手架 | （活动、钢管） | 付/天 | 1 | 15 |  |  |
| 18 | 普工 |  | 工日 | 1 | 320 |  |  |
| 19 | 切割工 |  | 工日 | 1 | 380 |  |  |
| 20 | 高空作业工 |  | 工日 | 1 | 640 |  |  |
| 21 | 电工 |  | 工日 | 1 | 330 |  |  |
| 22 | 焊工 |  | 工日 | 1 | 420 |  |  |
| 23 | 油漆工 |  | 工日 | 1 | 320 |  |  |
| 24 | 瓦工 |  | 工日 | 1 | 320 |  |  |
| 25 | 现场安全员 |  | 工日 | 1 | 300 |  |  |
| 26 | 技术人、负责人 |  | 工日 | 1 | 320 |  |  |
| 27 | 勤杂工 |  | 工日 | 1 | 200 |  |  |
| 28 | 垃圾处置费 | 处置地点（10KM范围内） | 元/T | 1 | 100 |  |  |
|  |  | 超出范围由乙方自行承担 |  |  |  |  |  |
| 29 | 垃圾清运车 | 8吨 | 车 | 1 | 1100 |  |  |
| 30 | 垃圾清运车 | 15吨 | 车 | 1 | 1400 |  |  |
| 31 | 工人班车 | 面包车 | 台班 | 1 | 500 |  |  |
| 32 | 电瓶三轮车 | 含人工 | 台班 | 1 | 310 |  |  |
| 33 | 玻璃专业技术工 |  | 工日 | 1 | 350 |  |  |
| 34 | 拆除辅材 | 气割机 | 台班 | 1 | 310 |  |  |
| 35 | 拆除辅材 | 切割机 | 台班 | 1 | 300 |  |  |
| 36 | 拆除辅材 | 手枪钻 | 台班 | 1 | 300 |  |  |
| 37 | 拆除辅材 | 发电机 | 台班 | 1 | 310 |  |  |
| 38 | 拆除辅材 | 电钻 | 台班 | 1 | 300 |  |  |
| 39 | 拆除辅材 | 电镐 | 台班 | 1 | 300 |  |  |
| 40 | 拆除辅材 | 热风枪 | 台班 | 1 | 280 |  |  |
| 41 | 拆除辅材 | 电焊 | 台班 | 1 | 300 |  |  |
| 42 | 拆除辅材 | 气切机 | 台班 | 1 | 300 |  |  |
| 43 | 拆除辅材 | 割枪砂轮 | 台班 | 1 | 280 |  |  |
| 44 | 拆除辅材 | 切墙机 | 台班 | 1 | 300 |  |  |
| 45 | 拆除辅材 | 风炮枪 | 台班 | 1 | 300 |  |  |
| 46 | 特高空作业 |  | 工日 | 1 | 800 |  |  |
| 47 | 喷雾降尘车 |  | 台班 | 1 | 600 |  |  |

附件3：关于投标（响应）报价合理性的澄清说明

关于投标（响应）报价合理性的澄清说明

苏州惠德普源企业咨询有限公司：

本公司愿就贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标（响应），对于本公司的投标（响应）报价合理性作出说明如下：

供应商应当根据实际情况自拟答复并根据磋商小组关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注:根据采购文件第二章“供应商须知”第4.10条要求，在评审过程中当出现投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的或者投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的或者投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%或者评审小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形时,评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序。评审小组应当要求供应商出具书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以评审小组具体要求为准）。供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件4：

法人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（响应单位名称）的法定代表人，现授权委托（响应单位名称）的（姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州惠德普源企业咨询有限公司组织实施的编号为          号的采购活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

响应单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字）

日期：    年    月     日

附件5：

供应商关于资格的声明函

采购编号：

苏州惠德普源企业咨询有限公司：

我公司愿参加本次 （项目名称）竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件6：

项目经理无在建工程承诺书

（采购单位名称）

我公司拟选派的项目经理   （姓名）   参加     （项目名称）    项目的投标，该项目经理属于下列：          。

- 非变更后无在建工程，

- 变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），

- 因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，

- 有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：请选择（1）（2）（3）（4）中任意一项，如选择（2）、（3）、（4）的需提供证明材料扫描件，无证明材料不予认可。

承诺人（企业公章）：

日    期：

附件7：

磋商响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与磋商响应单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：磋商响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件8：

磋商响应函

苏州惠德普源企业咨询有限公司 ：

我方收到贵公司（采购编号）号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务，总价格及明细见《磋商采购响应报价表》。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我方同意按照磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后90天，如果我方在规定的有效期内撤销我方的响应文件，按《响应保证承诺书》承诺支付违约赔偿金。

4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

7、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交资格。

8、如果我方被确定成交，我方愿意在签订合同时按规定的收费标准支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

9、与本磋商有关的通讯地址：

单位：                                   联系人：

地址：                                   邮政编码：

联系电话：                               传真：

供应商名称：（单位盖章）

供应商法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：     年     月     日

附件9：响应保证承诺书

## 响应保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（若有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：          （盖公章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

地址：                                         电话：

传真：                                        电子邮件：

邮编：

日期：

附件10：

工程项目施工管理委托书

（施工企业名称）法定代表人：         （姓名）今全面委托           （项目经理）同志，资质等级：       ，担任              （项目名称）工程的项目经理，全面负责工程施工管理及投标文件中技术经济工作。

受托方必须常驻工地现场，按照《江苏省建筑施工企业项目经理资质管理办法》的规定，认真履行项目经理岗位职责。

本委托不得转委托。

响应单位（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托方（项目经理签字）：

日期：     年      月      日

格式11：

工程项目施工管理承诺书

我受本企业法定代表人        的委托，全权全面全过程地负责              工程项目的施工现场及有关该工程的一切事务。

为了保证本工程优质高效、文明施工，我将严格执行建设工程管理的法律法规，认真遵守《江苏省建筑施工企业项目经理资质管理办法》《江苏省建筑施工企业项目经理动态管理办法》，并对本工程的管理工作做出如下承诺：如果违反下列条款并造成不良社会影响，愿意接受行政主管部门的处罚，自愿降低项目经理资质等级或吊销项目经理资质证书。

1、认真履行项目经理岗位职责，对工程项目全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务，并保证常驻现场；

2、自觉接受并积极配合各职能部门对工程质量、安全及经营行为的考核；

3、工程未取得施工许可证的，绝不擅自施工；

4、不将施工合同中的工程内容转包或违法分包给其他企业或个人；

5、严格按照国家工程建设强制性标准施工；

6、及时报告工程质量安全事故，不隐瞒、谎报或者破坏事故现场阻碍对事故的调查；

7、遵守国家有关安全生产规定和安全生产技术规程，做到文明施工，杜绝施工扰民、聚众斗殴等违反社会治安事件；

8、绝不以任何理由拖欠民工工资，保证民工工资的按时足额发放；

9、按要求参加建设管理部门的会议和各种业务学习培训；

10、认真合理安置外来民工的生活起居，保证住宿、食堂等公共设施的卫生，搞好工地计划生育工作；

11、执行国家、地方政府有关爱卫会和传染病防治各项规定，积极配合政府对突发性传染病的各项工作；

12、遵纪守法，确保工地上不发生违法、违规行为。

项目经理：（签字）

响应单位（盖公章）：

## 日期：      年      月      日

格式12：

安全责任承诺书

如我方为中标单位，我方将认真履行本次采购的所有承诺，我方愿意负责承担所聘全部投入本项目人员的人身安全及各项设施操作安全的全部责任，在项目实施过程中发生的一切安全问题，由我方全权负责。

响应单位（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

# 日期：      年      月      日

附件13：

施工组织机构人员名单

| 序号 | 姓名 | 拟在本项目中担任的职务 | 职称/资格证书号（岗位证号） | 身份证号码 | 主要资历和项目管理经历 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件14：技术条款和商务条款偏离表

技术条款偏离表

响应单位： 采购编号∶

| 序号 | 项 目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量要求 |  |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

商务条款偏离表

响应单位： 采购编号∶

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 付款方式 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

注：1.响应单位提交的响应文件中与磋商文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把磋商文件要求与响应内容不同之处逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；低于的，填写“负偏离”。负偏离视为无效响应。

2.未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为供应商对所投服务要求详细描述和说明的替代。

3.若事项较多，响应单位可根据实际情况另纸说明。

附件15：

## 拟投入本项目主要机械设备情况表

| 序号 | 机械设备名称 | 数量 | 规格型号 | 出厂日期 | 使用年限 | 自有或租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日
附件16：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

注：附合同证明文件。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年      月      日

附件17：

供应商基本情况表

年    月    日

| 单位名称 （盖章） |  |  |  | 注册号 |  |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  | 注册资金 |  |  | 传真 |  |
| 一、单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、单 位 概 况 | 职工总数 |  |  |  | 其中：中级职称人员 |  |  |  |
|  | 资产总计： 万元；资产净值： 万元；股东权益： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业面积（含厂房面积）： M2，产权： M2，租： M2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销（零）售额： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现利润： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主 要 产 品 |  |  |  |  |  |  |  |

附件18：中小企业声明函

中小企业声明函

苏州惠德普源企业咨询有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：（盖章）

日期：

附件19、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（全文完）