苏州市吴江区政府采购竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320509-JJJS-C2026-0001

项目名称：2026年度开发区土壤环境调查服务

采购类别：服务类

采 购 人：吴江经济技术开发区建设局

苏州建苏工程咨询有限公司

二〇二六年四月

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2026年度开发区土壤环境调查服务 |
| 2 | 采购预算 | 人民币壹佰柒拾万元整（小写：1700000.00元） |
| 3 | 联合体投标 | 不接受 |
| 4 | 现场勘察 | 本项目不组织统一踏勘，由供应商自行踏勘现场。 |
| 5 | 投标答疑会 | 网上答疑 |
| 6 | 响应文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 7 | 投标货币 | 人民币 |
| 8 | 响应文件有效期 | 90天（从响应截止之日算起） |
| 9 | 响应文件提交截止时间 | 时间：2026年05月07日09：30（北京时间） 网上提交，响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
|  | 响应文件提交地点 | 本次磋商采购开标过程采用电子化招投标模式，供应商须网上提交响应文件，无需递交纸质响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。 |
|  | 开启时间 开启地点 | 时间：2026年05月07日09：30（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃投标。 |

目    录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 磋商供应商须知	7

第三章 采购需求	20

第四章 评审方法及评分标准	28

第五章 合同主要条款	33

第六章 附件格式	43

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

2026年度开发区土壤环境调查服务JSZC-320509-JJJS-C2026-0001采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2026年05月07日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320509-JJJS-C2026-0001

2、项目名称：2026年度开发区土壤环境调查服务

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算总金额（最高限价）：人民币壹佰柒拾万元整（小写：1700000.00元）

| 标段名称 | 预算金额 | 最高限价 | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年度开发区土壤环境调查服务：一标段 | 人民币伍拾捌万元整 (小写:580000.00元) | 人民币伍拾捌万元整 (小写:580000.00元) | ≤9个项目 （含两公一住） |
| 2026年度开发区土壤环境调查服务：二标段 | 人民币伍拾陆万元整 (小写:560000.00元) | 人民币伍拾陆万元整 (小写:560000.00元) | ≤9个项目 （含两公一住） |
| 2026年度开发区土壤环境调查服务：三标段 | 人民币伍拾陆万元整 (小写:560000.00元) | 人民币伍拾陆万元整 (小写:560000.00元) | ≤9个项目 （含两公一住） |

本项目分标段采购，共分为3个标段，根据最终总得分排名，每个标段成交单位为一名。供应商可选择其中一个或多个标段投标，但只能就其中一个标段成交。已递交某标段响应文件且实质性响应采购需求，但已在前期标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不计入该标段的实质性供应商数量内（响应文件不再参与价格分和技术标的评审），也不具备本次采购如有废标标段再次挂网的投标资格。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。标段开标顺序按一标段、二标段、三标段依次开标。

5、采购需求：2026年度开发区土壤环境调查服务，根据相关技术规范，针对实施地块土壤及地下水环境调查，包括但不限于：走访调查、资料收集、场地平整、现场放样、土壤与地下水样品采集、样品分析、土壤污染状况调查报告编制、组织专家评审验收等一系列任务。（具体详见采购文件第三章）

6、合同履行期限：依据成交优惠率及打折后单价、实际检测和服务内容、数量及结算标准进行结算，如最终实际累计结算费用达到预算金额或服务至2027年12月31日，以先到者为准，本合同宣告结束后，采购人如有其他类似需求，将依据相关规定重新采购。调查服务时限：自接到采购人通知之日起50日历天内向采购人提供完整的土壤污染状况调查报告书送审版，专家评审后10日历天内提交土壤污染状况调查报告备案版，逾期1天扣除相应地块服务费的1%，逾期2天扣除相应地块服务费的2%，以此类推最多扣除相应地块服务费的15%。

7、本项目不接受联合体投标且不允许转包、分包。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力 ；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 ；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购（供应商必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标），根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）法人的分支机构不得参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：自行下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026-05-07 09:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2026-05-07 09:30 （北京时间）

地点：苏州市吴江区开平路998号3楼不见面开标室6（政府采购）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、报名流程：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

2、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注苏州建苏工程咨询有限公司在“江苏政府采购网、苏州市政府采购网”发布的更正公告。

3、磋商保证金：无，提供投标（响应）保证承诺书。

八、凡对本次磋商提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

单位名称：吴江经济技术开发区建设局

单位地址：吴江经济技术开发区云梨路1688号

联系人：朱舒琪

联系电话：0512- 63960657

2、采购代理机构信息

单位名称：苏州建苏工程咨询有限公司

单位地址：吴江区中山南路恒业站前广场131幢12楼1201室

联系电话：0512-63368621

3、项目联系方式

项目联系人：周娟、陈留群

电话：0512-63368621

第二章 磋商供应商须知

A说明和释义

1.说明

1.1本采购文件仅适用于苏州建苏工程咨询有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州建苏工程咨询有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购代理业务的 社会中介机构；本项目的采购代理机构为苏州建苏工程咨询有限公司。

2.3供应商：响应磋商并且符合磋商采购文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：供应商根据采购人发布的磋商采购文件，编制响应文件并按规定参与磋商的行为。

2.5合同：采供双方根据采购文件和成交的响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历天。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13履行地点：合同中明确约定的乙方履行服务或货物的地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确的履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，例如战争、地震、台风、洪水、火灾、疫情等自然灾害以及政府行为等。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

B 供应商

3.合格磋商供应商的资格条件

3.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2本项目的特定资格要求：按照竞争性磋商公告要求。

3.3对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，磋商代理人将对供应商进行信用查询。

（1）查询截止时间：响应文件提交截止时间。

（2）查询渠道：信用中国。

（3）信用记录使用规则：

在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

①被列入失信被执行人名单；

②被列入重大税收违法案件当事人名单；

③企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.政府采购政策

4.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

4.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

4.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

4.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

4.5提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

4.6提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4.7如采购货物涉及协议供货相关产品的，执行协议供货相关政策。

5.联合体投标：不接受。

5.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

5.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

5.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在响应文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

5.4联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

5.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.转包与分包与磋商费用

6.1本项目不允许转包或分包。

6.2无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

7.磋商文件

7.1磋商文件的内容如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商供应商须知

第三章 采购需求

第四章 评审方法及评分标准

第五章 合同主要条款

第六章 附件格式

7.2供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件作出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

8.3磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

9.响应文件计量单位和使用文字

9.1响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.2响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

10.磋商响应文件的组成及要求：

10.1封面；

10.2开标一览表（磋商报价表）和磋商报价分析表；

10.3资格审查响应文件

10.3.1合格供应商资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期（2024年度或2025年度）经审计的财务报告或最近一期（2026年1月至今任意一期）财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料或书面声明函，格式见第六章）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供提交响应文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。供应商如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函，格式见第六章）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明函，格式自拟）。

10.3.2《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

10.3.3合格供应商的特定资格要求（如有提供相关证明材料）；

10.3.4其它有关资格证明的文件（如有）（包括但不限于采购公告中其他资格要求的证明文件，如有要求须提供）。

10.4符合性审查响应文件

10.4.1磋商响应函；

10.4.2供应商法定代表人身份证复印件；

10.4.3法定代表人授权委托书（如有授权）；

10.4.4供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

10.4.5投标（响应）保证承诺书（必须提供，不提供为无效响应）；

10.4.6供应商情况表；

10.4.7关于资格文件的声明函；

10.4.8偏离表（服务要求偏离表、商务条款偏离表）；

10.4.9实质性条款（如有）；

10.4.10其他有关符合性证明的文件；

10.5综合评审响应文件

10.5.1服务方案；

10.5.2针对本项目拟投入的人员配备；

10.5.3针对本项目拟投入的设备配备；

10.5.4供应商综合能力；

10.5.5采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料；

10.5.6其他可以证明响应人资质、能力、服务质量的证书、文件等相关资料；

10.6价格折扣响应文件

10.6.1价格折扣文件格式（本项目专门面向中小企业采购，不涉及价格折扣，无需提供）

注：（1）上述各项资料均须加盖供应商电子签章；

（2）响应文件封面须注明：供应商名称、联系人、联系电话、通讯地址及项目编号等。

（3）响应文件由10.1、10.2、10.3、10.4、10.5和10.6款规定的内容共同组成。

（4）以上10.3为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（5）以上10.4为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（6）供应商须按照“响应文件组成”将相关材料上传至相应模块。注意不要漏项。如有不确定上传的位置的，可以上传至其他有关符合性证明的文件中或上传至实质性条款。否则，响应文件将因资格性条件不符或未实质性响应采购文件而被拒绝。

11.网上响应文件的制作

11.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。具体操作方法详见“《苏采云系统供应商操作手册》”，下载链接如下：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml。

11.2网上响应文件附件如无法加盖电子签章，请上传清晰的盖有公章的扫描件。

11.3响应文件中的内容需和采购文件相关指标对应绑定，响应文件制作及上传时需按第二章 磋商供应商须知第10点中组成要求上传至对应节点。如有不确定上传的位置的，可以上传至其他有关符合性证明的文件中或上传至实质性条款。

12.报价（编制）要求的说明

12.1磋商报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。

12.2响应人应按《磋商报价分析表》中的全部项目计算单价和总价。《磋商报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

12.3响应人应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

12.4一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性地响应报价。

12.5响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

13.磋商有效期

13.1自磋商之日起90天，响应文件应保持有效。无有效期或有效期短于这个规定期限的，视为非实质性响应。

13.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电子邮件的形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。拒绝接受延期要求的供应商的响应文件将被拒绝。

13.3无论成交与否，采购单位不承担投标（响应）单位的任何费用，所有投标（响应）响应文件均不退还。

14.磋商响应截止时间

14.1响应文件必须在磋商截止时间前提交。截止时间以后送达的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

14.2采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购代理人和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

15.磋商响应文件修改和撤回

15.1响应文件的修改应在投标截止时间前进行。

15.2投标开始时间后至投标截止时间前，投标人可以撤回投标。

16.递交磋商响应文件相关事项：

16.1如因软件系统出现问题或其他因素导致开标当天不能完成整个磋商程序的，可以在磋商现场进行封标，待问题解决后再继续进行下去。采购代理机构应把继续磋商程序的时间、地点通知到每个磋商供应商。

17.磋商评审程序

17.1磋商仪式

17.1.1采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。

17.1.2磋商仪式由采购代理机构主持。

17.1.3磋商代理人对供应商进行信用查询。将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

17.2磋商小组

17.2.1磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行磋商。

17.2.2磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

17.2.3磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

（1）确认或者制定磋商文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定供应商参加磋商；

（3）审查供应商的响应文件并做出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

17.2.4磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

17.3磋商工作纪律及保密

17.3.1磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

17.3.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

17.3.3在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。

17.4响应文件审查

17.4.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

17.4.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

17.4.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

17.4.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

17.5供应商澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

17.6磋商程序、最后报价

17.6.1磋商程序

对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

17.6.2磋商内容

在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

17.6.3最后报价

（1）磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在最后一个供应商磋商结束后二十分钟内提交最后报价。最后报价作为评审报价。提交最后报价的供应商不得少于3家（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于2家）。除因磋商采购文件修改导致供应商成本增加的，最后报价不得高于第一次报价，否则为无效响应报价。

（2）供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

（3）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

注：进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

17.6.4经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

17.6.5评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

17.6.6磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

17.6.7如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

17.7响应无效和终止磋商活动条款

17.7.1响应人存在下列情况之一的，响应无效：

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）因磋商供应商自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

（6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（7）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

17.7.2响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。

磋商在过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

17.7.3有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件在同一台电脑上制作，机器码一致的。

17.7.4终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）参加磋商供应商不足三家，或者实质性响应磋商文件不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于二家）。

18.确定成交、询问及质疑

18.1确定成交供应商

18.1.1采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

18.1.2采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“江苏政府采购网”、“苏州市政府采购网”公告成交结果，并同时书面通知成交供应商。成交通知书将成为合同的组成部分。

18.2询问及质疑

18.2.1询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》及相关法律法规处理。

18.2.2.供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

18.2.3.供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函（必须附《投标供应商确认函》）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。

18.2.4质疑联系方式

采购代理机构：苏州建苏工程咨询有限公司

地址：吴江区中山南路恒业站前广场131幢12楼1201室     邮编：215200

联系人：周娟、陈留群

联系电话：0512-63368621     提交方式：书面形式原件（邮寄或当面递交）

19.成交通知书

19.1确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。

19.2请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

20.合同的签订

20.1成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

20.2签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

21.磋商保证金：不需提交，采购文件中有关磋商保证金的规定均不适用。投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件格式），否则为无效投标。

22.代理服务费：

22.1成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。

22.2本项目采购代理服务费经中介超市竞价为人民币贰万伍仟伍佰元整（小写：25500.00元）。由本项目成交单位支付，在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。（各成交单位报价应包含此项费用）

一标段：人民币捌仟柒佰元整（小写：8700.00元）

二标段：人民币捌仟肆佰元整（小写：8400.00元）

三标段：人民币捌仟肆佰元整（小写：8400.00元）

服务费交纳账户：苏州建苏工程咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行营业部

账   号：32201997636059500229

23.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章 采购需求

苏州建苏工程咨询有限公司受吴江经济技术开发区建设局的委托，就其委托的2026年度开发区土壤环境调查服务的政府采购项目在国内进行竞争性磋商采购。

一、项目编号：JSZC-320509-JJJS-C2026-0001

二、项目名称：2026年度开发区土壤环境调查服务

三、预算总金额（最高限价）：人民币壹佰柒拾万元整（小写：1700000.00元）

| 标段名称 | 预算金额 | 最高限价 | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年度开发区土壤环境调查服务：一标段 | 人民币伍拾捌万元整 (小写:580000.00元) | 人民币伍拾捌万元整 (小写:580000.00元) | ≤9个项目 （含两公一住） |
| 2026年度开发区土壤环境调查服务：二标段 | 人民币伍拾陆万元整 (小写:560000.00元) | 人民币伍拾陆万元整 (小写:560000.00元) | ≤9个项目 （含两公一住） |
| 2026年度开发区土壤环境调查服务：三标段 | 人民币伍拾陆万元整 (小写:560000.00元) | 人民币伍拾陆万元整 (小写:560000.00元) | ≤9个项目 （含两公一住） |

本项目分标段采购，共分为3个标段，根据最终总得分排名，每个标段成交单位为一名。供应商可选择其中一个或多个标段投标，但只能就其中一个标段中标。已递交某标段响应文件且实质性响应采购需求，但已在前期标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不计入该标段的实质性供应商数量内（响应文件不再参与价格分和技术标的评审），也不具备本次采购如有废标标段再次挂网的投标资格。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。标段开标顺序按一标段、二标段、三标段依次开标。

四、采购需求（适用于所有标段）

（一）土壤环境调查范围：苏州市吴江经济技术开发区内土地，具体按照采购人要求。

（二）土壤场地调查的目的 ：本次土壤污染状况调查的主要目的是针对地块开展土壤污染状况调查(初步或详细调查),查明地块内土壤污染情况(包括污染物种类、范围等)，编制土壤污染状况调查报告。若初步调查结果显示地块无污染则调查任务结束，否则还应对地块开展详细调查， 并编制调查成果报告；若详细调查结果显示，场地内污染物浓度超过国家和地方等相关标准或建设用地土壤污染风险管控标准的，应当进一步开展土壤污染风险评估工作。

（三）工作内容及要求

1、磋商供应商须根据相关的技术规范，实施地块土壤及地下水环境调查，包括但不限于：走访调查、资料收集、场地平整、现场放样、土壤与地下水样品采集、样品分析、土壤污染状况调查报告编制、组织专家评审验收等一系列任务，具体内容如下：

(1)收集、了解场地现状与历史情况、场地环境资料、场地相关记录；

(2)收集场地利用变迁资料；

(3)了解相邻场地、周围区域的现状与历史情况；

(4)对地质、水文地质勘察和地形调查；

(5)整理场地及周边环境状况和敏感目标；

(6)出具调查布点方案设计、采样方案及质量保证计划；

(7)土壤和地下水采样及分析；

(8)调查结果分析；

(9)出具符合要求的场地土壤污染状况调查报告；

(10)通过土壤污染状况调查报告评审会；

(11)出具符合要求的土壤污染风险评估报告(根据需要编制)。

(12)本项目在方案设计、现场实施的过程中涉及到：取样方案的优化设计、现场机械取样施工安全、水文地质勘查、场地污染源识别等工作。

2、工作要求

(1)按照国家、苏州市、吴江区场地调查等相关规范、规定，完成要求工作；

(2)科学选择监测因子，土壤及地下水监测因子要满足相关技术要求及管理规定；

(3)土壤及地下水布点合理，满足国家及苏州市相关要求；

(4)现场要采取一定的质量控制措施，客观反映场地环境质量；

(5)磋商供应商委托的分析检测单位需具备CMA证书；

(6)开展全面的现场踏勘与调查工作，摸清地块内污染(源)的基本情况，识别项目地块内各类污染(源)以及历史/当前的活动对场地环境质量(土壤及地下水)可能造成的影响；

(7)对识别的疑似污染源位置区域开展环境质量初步监测，初步掌握场地土壤及地下水中污染物的种类、浓度及其分布范围，编制土壤污染状况调查报告；

(8)★出具的土壤环境调查报告必须要通过专家评审，其中两公一住项目出具的土壤环境调查报告必须要通过当地环保局备案。

(9)★合同履行期限：依据成交优惠率及打折后单价、实际检测和服务内容、数量及结算标准进行结算，如最终实际累计结算费用达到预算金额或服务至2027年12月31日，以先到者为准，本合同宣告结束后，采购人如有其他类似需求，将依据相关规定重新采购。调查服务时限：自接到采购人通知之日起50日历天内，向采购人提供完整的土壤污染状况调查报告书送审版，专家评审后10日历天内提交土壤污染状况调查报告备案版，逾期1天扣除相应地块服务费的1%，逾期2天扣除相应地块服务费的2%，以此类推最多扣除相应地块服务费的15%。

★磋商供应商须作出针对本项目负责调查的地块出具的土壤环境调查报告须通过专家评审，其中两公一住项目出具的土壤环境调查报告必须要通过当地环保局备案的承诺，承诺书加盖供应商公章上传至实质性条款中，否则为无效响应文件。

3、对应服务内容的单价最高限价如下：

《服务内容单价最高限价表》

| 工作 | 服务明细内容 |  |  | 单位 | 单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 |  |  |  |  |  |  |
| 现场踏勘、人员访谈、历史资料收集、监测方案制定 |  |  |  | 项/地块 | 15000 |  |
| 现场采样、检测、提供检测报告 | 土壤检测 | pH值 |  | 项/点位/样本 | 75 |  |
|  |  | 重金属 | 砷 | 项/点位/样本 | 75 |  |
|  |  |  | 镉 | 项/点位/样本 | 75 |  |
|  |  |  | 铬（六价） | 项/点位/样本 | 75 |  |
|  |  |  | 铜 | 项/点位/样本 | 75 |  |
|  |  |  | 铅 | 项/点位/样本 | 75 |  |
|  |  |  | 汞 | 项/点位/样本 | 75 |  |
|  |  |  | 镍 | 项/点位/样本 | 75 |  |
|  |  | 27种挥发性有机物（VOC） |  | 项/点位/样本 | 600 |  |
|  |  | 11种半挥发性有机物（SVOC） |  | 项/点位/样本 | 675 |  |
|  |  | 石油烃 |  | 项/点位/样本 | 225 |  |
|  |  | 苯系物（BTEX） |  | 项/点位/样本 | 225 |  |
|  |  | 六六六、滴滴涕 |  | 项/点位/样本 | 375 |  |
|  |  | 其他特征污染因子 |  | 项/点位/样本 | 225 |  |
|  | 地下水检测 | pH值 |  | 项/点位/样本 | 75 |  |
|  |  | 重金属 | 砷 | 项/点位/样本 | 75 |  |
|  |  |  | 镉 | 项/点位/样本 | 75 |  |
|  |  |  | 铬（六价） | 项/点位/样本 | 75 |  |
|  |  |  | 铜 | 项/点位/样本 | 75 |  |
|  |  |  | 铅 | 项/点位/样本 | 75 |  |
|  |  |  | 汞 | 项/点位/样本 | 75 |  |
|  |  |  | 镍 | 项/点位/样本 | 75 |  |
|  |  | 27种挥发性有机物（VOC） |  | 项/点位/样本 | 600 |  |
|  |  | 11种半挥发性有机物（SVOC） |  | 项/点位/样本 | 675 |  |
|  |  | 苯系物（BTEX） |  | 项/点位/样本 | 225 |  |
|  |  | 六六六、滴滴涕 |  | 项/点位/样本 | 375 |  |
|  |  | 其他特征污染因子 |  | 项/点位/样本 | 225 |  |
|  | 底泥、地表水检测 | pH值 |  | 项/点位/样本 | 75 | 部分地块调查范围内涉及水沟、水塘、河道等，需要采集底泥和地下水 |
|  |  | 重金属 | 砷 | 项/点位/样本 | 75 |  |
|  |  |  | 镉 | 项/点位/样本 | 75 |  |
|  |  |  | 铬（六价） | 项/点位/样本 | 75 |  |
|  |  |  | 铜 | 项/点位/样本 | 75 |  |
|  |  |  | 铅 | 项/点位/样本 | 75 |  |
|  |  |  | 汞 | 项/点位/样本 | 75 |  |
|  |  |  | 镍 | 项/点位/样本 | 75 |  |
|  |  | 27种挥发性有机物（VOC） |  | 项/点位/样本 | 600 |  |
|  |  | 11种半挥发性有机物（SVOC） |  | 项/点位/样本 | 675 |  |
|  |  | 石油烃 |  | 项/点位/样本 | 225 |  |
|  |  | 苯系物（BTEX） |  | 项/点位/样本 | 225 |  |
|  |  | 六六六、滴滴涕 |  | 项/点位/样本 | 375 |  |
|  |  | 其他特征污染因子 |  | 项/点位/样本 | 225 |  |
| 编制场调报告、组织专家评审（含评审费） |  |  |  | 项/地块 | 37500 |  |

4、地块调查内容及检测（点位及样本）数量结算最高标准：

| 地块名称 | 监测点位及样品数量 |  | 常规监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吴江经济开发区地块（非重点行业地块）40亩以内包含40亩 | 土壤 | 7个点位（包含对照点），每个点位采集9个样品，筛选出3个样品带回实验室分析，一共21个样品数据。 | GB36600-2018 表1中常规45项、表2中4种挥发性有机物和10种半挥发性有机物、pH、六六六、滴滴涕 |
|  | 地下水 | 4个点位（包含对照点），每个点位采集1个样品带回实验室分析，一共4个样品数据。 |  |
| 吴江经济开发区地块（非重点行业地块）40亩以上 | 土壤 | 9个点位（包含对照点），每个点位采集9个样品，筛选出3个样品带回实验室分析，一共27个样品数据。 |  |
|  | 地下水 | 5个点位（包含对照点），每个点位采集1个样品带回实验室分析，一共5个样品数据。 |  |
| 吴江经济开发区地块（重点行业地块） | 土壤 | 9个点位（包含对照点），每个点位采集9个样品，筛选出3个样品带回实验室分析一共27个样品数据。 | GB36600-2018 表1中常规45项、表2中4种挥发性有机物和10种半挥发性有机物、pH、六六六、滴滴涕，需根据地块历史情况增加一项或者多项特征因子 |
|  | 地下水 | 5个点位（包含对照点），每个点位采集1个样品带回实验室分析一共5个样品数据。 |  |

注：每个地块调查前，成交单位需提前将调查及检测内容等所有相关内容提前上报采购人确认后方可实施，原则上每个地块的检测点位及样本数不得高于以上数量要求。如实际需求的检测点低于上述最高点位及样本数量的，数量按实结算；如实际需求检测点位数量及样本数量高于上述数量的，实施时按照实际需求数量实施，但结算按照上述最高点位及样本数量结算。特殊情况需要突破上述检测内容及数量的，需提前经采购人确认后方可实施。

(四)技术标准要求

土壤污染状况调查工作依据国家和江苏省建设用地土壤污染调查等相关政策法律和标准导则。

具体编制依据、规范如下：

(1)《土壤污染防治行动计划》 (国发【2016】31号〕；

(2)《江苏省土壤污染防治工作方案》(苏政发[2016]169号)；

(3)《苏州市土壤污染防治工作方案》 (苏府[2017]102号)；

(4)《建设用地土壤污染状况调查技术导则》 (HJ25.1-2019)；

(5)《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》 (HJ 25.2-2019)；

(6)《建设用地土壤污染风险评估技术导则》 (HJ25.3-2019)；

(7)《建设用地土壤修复技术导则》 (HJ 25.4-2019)；

(8)《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》(HJ 682-2019)

(9)《建设用地土壤环境调查评估技术指南》 (公告2017年第72号令)；

(10)《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)；

(11)《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)；

(12)其他相关调查、监测等技术规范。

(五)其他要求

1、服务期间应配备充足设备、设施及与项目匹配的人员完成相关服务工作。

2、所有服务人员必须经培训后上岗，加强安全作业服务意识，如需持证上岗的，必须持证。

3、成交单位根据委托主体及委托调查协议书的具体要求开展委托工作，并对委托主体负责；完成指定项目后，应按委托主体的要求出具相关书面材料，并拟定费用通知单，经委托主体审核后作为结算凭据。

4、在调查过程中发现由于委托主体提供的资料不全，且由于补送资料不及时而严重影响调查进度的，由调查机构提出要求延长评估时间的书面申请，经委托主体核准后给予调整调查时间。

5、成交单位向委托主体出具土壤污染状况调查报告，报告应附具专家评审意见，从业人员责任页，明确项目负责人，各分项工作承担者，从业单位应建立内部审核制度，明确报告的审核、审定人，上述人员均需亲笔签字确认。

6、成交单位应加强对检测单位、采样单位的管理，对采样单位、检测单位的样品采集、制备、保存、 流转和分析负责，成交单位和监测单位不能为关联企业；如出现采样单位和检测单位违反国家法律法规、违反行业规定，或者弄虚作假，委托主体将对成交单位予以警告直至不再对其进行委托，并保留追究造成委托主体损失的责任。

7、成交单位应加强对土壤环境调查资料的保管，土壤环境调查工作全面完成后，土壤环境调查成交单位应将委托主体认为必要的有关资料返还给委托主体；其余资料，成交单位应按委托主体的要求存档保管，并应及时满足委托主体对调查资料有关调用、审核等要求。对档案管理不完善造成资料遗失的成交单位，委托主体将予以警告直至不再对其进行委托。

8、成交单位应按照招标要求，自行采样或委托采样单位进行采样；样品委托有资质、有能力的检测单位进行检测。

9、成交单位需按照国家现行法律法规组织并协调检测、采样单位开展场地调查，并对采样、检测和调查结果承担责任。

10、成交单位在调查期间，须按照相关规范妥善保管样品，样品保管时间按国家相关规定执行，并做好采样、检测质量管理工作，调查报告中体现质量管理情况，质量控制相关资料原件备查。

11、未经采购人同意，场地调查、采样、检测等工作不得转，涉及分包的，必须选择符合采购需求的分包单位，否则采购人有权解除合同。

12、保密要求：成交单位对本项目的各项技术资料与数据信息负有保密义务，未经采购单位许可，不得向第三方提供。

13、详细土地土壤及地下水环境调查实施组织方案和进度计划，成交单位须在开始调查之前七天报采购单位。

14、成交单位应监督督促其派遣人员在现场采样和调查工作时做好个人防护，佩戴基本防护用品，并按照相关采样要求、工作流程作业。对提供不实或内容虚假的调查结果以及自行对外提供调查结果报告，甲方可采取必要措施，并终止合同。

15、因成交方管理不善，造成服务范围内的设施、设备、景观等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购方有权视情节要求成交单位按赔偿。

（六）验收标准：

项目报告提交采购人15日内，对成交单位提交的技术咨询工作成果(报告)进行验收，成果报告须经专家评审，其中两公一住项目出具的土壤环境调查报告必须要通过当地环保局备案。

五、报价说明：

1、磋商供应商应对所投项目进行报价，本项目为优惠率报价，报价包括完成项目内服务需要的资料收集、现场踏勘、人员访谈、编制场地采样布点方案、土壤、地下水采样、样品快检、 样品(土壤、地下水、地表水等)分析检测、出具检测报告及数据、出具初步调查报告、项目验收 及咨询、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，后续根据具体需要调查、评估的地块，按照采购人认可的方案所含的工作内容进行结算。

2、磋商供应商在投报价格时应充分考虑以下因素：

(1)各磋商供应商应结合现场实际情况和土壤场地调查基本要求进行报价。

(2)报价应考虑整个承包期限内的涉及的全部工作内容。

(3)报价应充分考虑服务期间各种潜在风险，包括工人的意外伤害、落水等造成人员伤亡及财产损失及赔偿的风险。

(4)服务人员的安全管理、保险及相关费用。

六、其它综合说明：

1、成交单位须按照本磋商采购文件的要求对该采购项目进行服务工作。磋商供应商必须对磋商采购文件中提出的全部服务要求进行响应投标，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、服务要求：相关调查评估应通过采购人验收，具体要求参见磋商采购文件，并保证通过专家评审。对采购单位提出的关于土壤场地调查合理的建议应予执行。采购单位因国家城市建设或其他特殊情况提出的确需变更的事项应予遵守，因此而涉及合同事项的变更，由成交单位和采购单位协商解决。

3、合同价款的支付及付款方式：(详见合同主要条款)

(1)本项目按照成交优惠率及打折后的单价，结合每宗地块实际需要的检测、服务内容及结算标准进行结算。如实际需求的检测点低于最高点位及样本数量标准(标准见采购文件约定)的数量按实结算；如实际需求检测点位数量及样本数量高于最高数量标准的，实施时按照实际需求数量实施，必须保证环保局备案通过，但结算按照最高点位及样本数量标准(标准见采购文件约定)结算。特殊情况需要突破上述检测内容及数量的，需提前经采购人确认后方可实施。

(2)每宗地块成交单位接到采购人土壤场地调查需求后，成交单位先提交对应地块的检测及相关服务方案及价格，经采购人确认后方可实施。

(3)成交单位完成地块的土壤污染状况调查工作并通过评审，由采购人按照季度进行结算，一次性付清对应季度实际产生的服务费。

(4)最终结算金额达到预算金额或服务至2027年12月31日时，本项目宣告终止。采购人有其他类似需求的，按规定程序重新采购或办理补充采购手续。

(5)如成交单位违约，或成交单位应承担的赔偿责任未完成时，采购单位有权从该部分的服务费中扣除违约金、赔偿金或其他应付费用，多余部分支付给成交单位，不足部分成交单位应向采购单位方补足。

(6)成交单位管理不当或其他成交单位原因造成侵权责任或其他赔偿责任，由成交单位全部承担，采购单位因此遭受损失、承担赔付责任或先行赔付的，有权向成交单位追偿。

4、合同履行期间，如出现重大综合管理缺陷，采购单位有权扣留缺陷出现之日起的服务费用，直至缺陷更正，如成交单位对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用在服务费用中扣除。

5、若成交单位在服务期间，违反下列规定将被解除采购服务合同：

(1)严禁将承包的项目转包他人；

(2)相关考核办法的有关解除合同的规定。

6、合同履行期间由于成交单位的责任造成社会不良影响的，采购方有权根据情节轻重采取以下一项或多项措施：

(1)解除与成交单位的合同；

(2)限制其在以后项目中的投标；

(3)涉及违约金、赔偿金或其他应付费用的，采购方有权从应支付成交单位的服务费、已缴付的履约保证金(如有)等可扣款项中扣除(若上述款项不足或没有可扣除款项，成交单位应另行向采购方支付)。

7、因成交单位管理不善，造成服务范围内的公共设施设备毁坏、损坏，由成交单位或直接责任人赔偿。造成重大损失的由直接责任人赔偿的，若直接责任人因故无法赔偿的，采购人有权要求成交单位按实际损失金额赔偿。

8、成交单位工作人员在岗履行职责期间(包括上下班途中),发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。

9、成交单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由成交单位负责调解与处理，采购人不承担责任。

10、磋商响应文件中明确的项目组人员、设备与进场作业人员、设备应该一致，成交单位不得随意更换，如发现未经采购人许可随意更换所有管理及主要技术人员(以磋商响应文件《专职项目成员情况表》中列出的人员为准）及设备，按成交单位违约处理。

11、成交单位人员进场，需持有效身份证，职称证书复印件，经与磋商响应文件核对无误，方能上岗工作，人员变动，需法定代表人签字或盖章，阐明变动原因，并需经采购人同意。

12、成交单位所需的全部工作装备和耗材均由成交单位负责提供。

13、磋商说明:

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2）机器码检查中，不同供应商使用同一台电脑编制响应文件的，响应文件将被认定为无效响应；

（3）最终报价超过采购预算或所报的优惠率不符合报价要求的不能成交；

（4）未实质性响应采购文件的不能成交。

七、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的通知为准。

第四章 评审方法及评分标准

一、评审方法

1、本次磋商评标采用综合评分法，综合评分法是指磋商响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交单位的评审方法。采购人书面授权磋商小组直接确定成交单位。

2、采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列，以实际磋商报价较低的优先作为成交单位；得分且实际磋商报价相同的，则由采购人以抽签方式确定成交单位。

3、评审时，评审小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分，按算术平均方法计算出每个供应商的得分（计算结果四舍五入，保留两位小数点）；报价得分直接计算取得（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和磋商报价），二者相加为供应商的总得分。

4、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、苏州市财政局、苏州市工业和信息化局关于印发意见“苏财购〔2022〕16号”关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知规定，对属于小型、微型企业的投标人给予评审优惠：

（1）在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

注：服务类项目中投标人若使用未订立劳动合同的从业人员（如退休人员），将不享受小微企业价格扣除优惠政策。

（2）在货物采购项目中，货物由小微企业制造（货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的，对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，每个采购标的均由小微企业制造，可享受小微企业价格扣除优惠。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）中小微企业在响应文件中提供签署的《中小企业声明函》。未按采购文件的规定在磋商响应文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（3）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

（4）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》等有关制度规定执行。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若投标人提供的“中小企业声明函”（见第六章附件格式）为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

5、针对残疾人福利性单位的评审加分：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，对属于残疾人福利性单位的供应商给予评审加分：

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合规定条件的残疾人福利性单位在参加投标时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、针对监狱企业的评审加分：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于监狱企业的供应商给予评审加分：

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的监狱企业参加投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：上述优惠政策不重复享受。

7、本项目评标顺序（一标段→二标段→三标段）

二、评分标准（适用于所有标段）

本次磋商总分为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术与方案及其它占90%（权重）。

（一）报价得分（10分）

1、本项目0＜优惠率＜100%为有效投标报价，超出此范围的投标报价为无效投标报价，无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2、满足磋商文件要求且报价优惠率（二次报价）最高的磋商响应报价作为磋商基准价（即：1-最高优惠率），其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商响应报价得分=[磋商基准价/磋商响应报价（1-报价优惠率) ]×价格权值（10%）×100。

3、评定内容还包括分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，如果某磋商供应商的响应报价中有漏项，则该磋商供应商的响应价格评审时需加上漏项部分价格作为磋商评审价，漏项部分的价格按所有参加磋商的磋商供应商中相应部分所报的最高价格计算，如果该磋商供应商成交，则其成交总价不能调整，按照原报价执行，漏项部分的价格需该磋商供应商自行消化，如漏项构成未实质性响应磋商响应文件要求的，将不得成交。

（二）服务方案（59分）

1、对项目内容理解，包括但不限于项目前期调研、项目工作范围、项目目标、项目调查对象、最终成果比较，对上述内容进行调查了解和认知进行阐述，结合本项目的实际情况进行了解调查的文字说明、图表介绍。（9分）

对项目认知明确、具体，提供详细的说明和分析完整、规范、合理、全面、细致、可行的得9分；对项目认知明确、具体，提供详细的说明和分析较完整、较规范、较合理、较细致、较可行的得7分；对项目认知明确、具体，提供详细的说明和分析基本完整、规范性一般、合理性一般的得5分；对项目认知明确、具体，提供详细的说明和分析不全面、不清晰、不合理或不规范的得2分；不提供的不得分；

2、供应商内部管理制度，包括但不限于组织架构、管理及作业制度、自查自纠制度、奖惩措施比较（8分）

内部管理制度完整、规范、合理、全面、细致、可行的得8分；内部管理制度较完整、较规范、较合理、较细致、较可行的得6分；内部管理制度基本完整、规范性一般、合理性一般的得4分；制度描述不全面、不清晰、不合理或不规范的得2分；不提供的不得分；

3、供应商针对本项目的调查服务方案，包括但不限于调查区域及工作划分、方案及计划编制、劳动力安排、人员技术培训方案、工作技术线路比较（10分）

方案描述贴近本项目、完整、规范、合理、全面、细致、可行的得10分；方案描述较贴近本项目，较完整、较规范、较合理、较细致、较可行的得7分；方案描述基本完整、规范性一般、合理性一般的的得5分；方案描述不全、不清晰、不合理或不规范的得2分；不提供方案的不得分。

4、安全文明措施，包括但不限于交通安全、高温、雨雪冰冻天气、特殊地块的人员健康保障、与周边民众的沟通协调（如有）理等等及各项应急预案（各种事故的应急预案、服务质量方面的应急预案、恶劣天气等的抢救应急预案的预案等等）（8分）

措施及预案完整、规范、合理、全面、细致、可行的得8分；措施及预案较完整、较规范、较合理、较细致、较可行的得6分；措施及预案基本完整、规范性一般、合理性一般的得4分；方案描述不全、不清晰、不合理或不规范的得2分；不提供方案不得分。

5、质量保障措施，包括但不限于历史资料收集、监测方案制定、服务团队、成果输出等质量保障的组织措施、信息措施、技术措施比较（10分）

措施方案完整、规范、合理、全面、细致、可行的得10分；措施方案较完整、较规范、较合理、较细致、较可行的得7分；措施完善程度一般，方案基本完整、规范性一般、合理性一般的得5分；措施方案描述不全、不清晰、不合理或不规范的得2分；未提供不得分。

6、档案资料管理及保密措施，包括但不限于历史资料收集、人员访谈、历史资料收集、监测方案制定、现场采样、检测、检测报告编写、编制场调报告等过程涉及资料的收集形成、归档及移交的措施比较（6分）

供应商对资料、档案管理保障措施完善，方案完整、规范、合理、全面、细致、可行的得6分；对资料、档案管理保障措施较为完善，方案较完整、较规范、较合理、较细致、较可行的得4分；对资料、档案管理保障措施完善程度一般，方案基本完整、规范性一般、合理性一般的得2分；方案描述不全、不清晰、不合理或不规范的得1分；未提供不得分。

7、本项目的重点难点，包括但不限于方案制定、信息方面、项目进度、项目质量、成果输出方面等分析和解决措施比较（8分）

分析及措施完整、规范、合理、全面、细致、可行的得8分；分析及措施较完整、较规范、较合理、较细致、较可行的得6分；分析及措施基本完整、规范性一般、合理性一般的得4分；分析及措施描述不全、不清晰、不合理或不规范的得2分；不提供方案不得分。

（三）针对本项目拟投入的人员配备（14分）

1、项目负责人：具备化学类或环境类或土壤类方面高级职称的得4分，中级职称的得2分；最多得4分；

2、技术负责人：具备化学类或环境类或土壤类高级职称及以上的得4分，中级职称的得2分；最多得4分。

3、团队成员中拥有化学类或土壤类或环境类相关专业中级及以上职称，每有一人得1分，该项总分最高6分。

注：响应文件中需提供以上人员在供应商最近一个月的社保缴纳凭证、职称证书复印件并加盖供应商的公章，不提供不得分。

（四）针对本项目拟投入的设备配备（3分）

供应商针对本项目配置无人机、钻井机，每提供1台得1分，最高得3分。

注：响应文件中以上设备为自有的，需提交设备购置发票复印件，购买人必须为供应商；响应文件中提供以上设备为租赁的，需提供设备的购置发票、租赁合同、租赁发票等复印件，租赁结束日期不早于本项目服务结束日期。承诺成交后购买或租赁的，需提供承诺书加盖单位公章。以上发票证明须复印清晰、完整，如因此导致评审小组无法识别的，对应项不得分。

（五）供应商综合能力（14分）

1、供应商具备有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个得1分；最高3分。（响应文件中提供证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官网http://cx.cnca.cn/上查询的页面截图，并加盖供应商的公章，未提供或提供不全的，此项不得分）

2、供应商自2023年4月1日至今（以合同签订日期为准），承担过类似土壤污染调查相关业绩的，每提供一份得1分，最高得8分。（响应文件中提供完整合同复印件并加盖供应商的公章）

3、供应商具备省级及以上环境类工程研究中心或重点实验室的；具备地市级及以上耕地或土壤科技奖项的，每有一项得3分，最高3分。（响应文件中提供对应证明材料复印件并加盖供应商的公章）

注：

1、报价超过采购预算或所报的优惠率不符合报价要求的将不进入综合评审程序，也不得成交。

2、付款步骤、服务期限如有负偏离的不得成交。

3、针对评分标准中评分的每一条，磋商供应商均应提供相关资料供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

4、响应文件中如出现前后不一致时，评委有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

5、以上须要提交的资料投标截止时间之前提交，逾时提交的资料将不作为评审依据。响应人提供资料必须真实有效，成交后采购人有权对相应证书等资料进行原件核查，如若提供虚假资料，将承担相应法律责任。

6、磋商响应文件中复印件可用扫描件代替，采购文件中要求加盖供应商公章的，可用电子签章代替。

第五章 合同主要条款

（一、二、三标段均适用）

合同编号：

项目名称：

甲方：吴江经济技术开发区建设局

乙方：

签订地：苏州市

签订日期：2026年       月       日

合同主要条款

甲方（需方）：吴江经济技术开发区建设局（以下简称甲方）

联系地址：吴江经济技术开发区云梨路1688号

联系人：朱舒琪

联系电话：0512- 63960657

乙方（供方）：                        （以下简称乙方）

联系地址：

联 系 人：

联系电话：

依据甲方委托苏州建苏工程咨询有限公司进行本项目政府采购（项目名称：2026年度开发区土壤环境调查服务及项目编号：JSZC-320509-JJJS-C2026-0001号）的采购结果，确定乙方为本项目成交供应商，现依照磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书，共同达成如下协议。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方采购的（标段名称）工作，服务内容及项目成果要求按采购内容的要求及乙方的其它承诺。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

① 成交通知书；

② 乙方的磋商响应文件；

③ 乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 磋商文件及其补充通知（如有）；

⑤ 合同附件（如有）。

以上与本合同具有同等法律效力。上述文件之间有冲突的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

- 服务内容：

1、苏州市吴江经济技术开发区内土地，具体按照甲方要求。

2、合同履行期限：依据成交优惠率及打折后单价、实际检测和服务内容、数量及结算标准进行结算，如最终实际累计结算费用达到预算金额或服务至2027年12月31日，以先到者为准，本合同宣告结束后，甲方如有其他类似需求，将依据相关规定重新采购。调查服务时限：自接到甲方通知之日起50日历天内向甲方提供完整的土壤污染状况调查报告书送审版，专家评审后10日历天内提交土壤污染状况调查报告备案版，逾期1天扣除相应地块服务费的1%，逾期2天扣除相应地块服务费的2%，以此类推最多扣除相应地块服务费的15%。

3、成果的所有权：全部归甲方所有。未经甲方许可，其它任何人不得将成果全部或部分泄漏或提供给第三方。

三、价格与支付：

1、合同成交优惠率为        %，最终结算按照成交优惠率打折后的单价结算。价格包括承包期内综合服务需要的资料收集、现场踏勘、人员访谈、编制场地采样布点方案、土壤、地下水采样、样品快检、样品(土壤、地下水、地表水等)分析检测、出具检测报告及数据、出具初步调查报告、项目验收及咨询、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、付款步骤及方式：

（1）本项目按照成交优惠率及打折后的单价，结合每宗地块实际需要的检测、服务内容及结算标准进行结算。如实际需求的检测点低于最高点位及样本数量标准(标准见采购文件约定)的数量按实际结算；如实际需求检测点位数量及样本数量高于最高数量标准的，实施时按照实际需求数量实施，必须保证环保局备案通过，但结算按照最高点位及样本数量标准(标准见采购文件约定结算。特殊情况需要突破上述检测内容及数量的，需提前经甲方确认后方可实施。

（2）每宗地块乙方接到甲方土壤场地调查需求后，乙方先提交对应地块的检测及相关服务方案及价格，经甲方确认后方可实施。

（3）乙方完成地块的土壤污染状况调查工作并通过评审，由甲方按照季度进行结算，一次性付清对应季度实际产生的服务费。

（4）最终结算金额达到预算金额(人民币           )或服务至2027年12月31日以先到者为准，本项目宣告终止。甲方如有其他类似需求的，按规定程序重新采购或办理补充采购手续。

付款时提供如下资料

A、调查报告。

B、合格销售发票。

C、由供需双方及采购代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》。

3、付款方式：银行汇票或转账。

四 、双方责任及义务

（一）甲方的责任及义务：

1、甲方不得要求乙方违反国家有关标准、法规、导则进行服务。

2、甲方应及时按合同准备资金，验收并支付乙方项目款项。

（二）乙方责任及义务：

1、乙方应自己负责实施合同期间其工作人员的食宿、通讯、差旅、交通水电、资料收集等一切费用，具体按合同、磋商文件及乙方响应文件的约定。

2、乙方应按国家技术规范、标准、导则及甲方提出的要求进行服务。

3、乙方按本合同主要内容要求，提交阶段和全部调查报告及文件，并对其负责。

4、乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的资料。如发生以上情

况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

5、乙方负责其工作人员的人身安全的义务。

6、乙方派驻现场的技术人员必须和采购文件约定的人员一致。

7、协议执行期间，如发现乙方有以下违约行为之一，甲方有权终止本协议并取消乙方对本标段的服务资格，并按有关法律法规追究其相应责任：

（1）提供虚假信息、误导或欺骗委托人单位，以谋取非法利益；

（2）违反了诚实信用和投标承诺，没有严格执行相关法规导则，损害委托人单位的利益；

（3）拒绝接受甲方及相关部门监督、检查的；

（4）出现信用危机、财务危机、生产经营危机甚至破产、倒闭，无法继续履行合同；

（5）采用非法手段进行不正当竞争的，构成恶劣影响；

（6）投标过程中所使用的相关资质被降级或吊销的。

五、违约责任

1、甲方的违约

（1）由于甲方变更计划，或未按期提供研究必需的资料、工作条件，而造成的返工或修改，甲方应按乙方实际增加的工作量(以乙方已提供的成果为准)支付乙方增加工作量的费用，由此拖延的项目周期应由甲方负责。

（2）在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同(但仅指非乙方原因造成),甲方应按乙方完 成的实际工作量支付费用，甲方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金，违约金每逾期一天按相应部分工作经费的万分之四计算，最高不超过合同金额的5%。

2、乙方的违约

（1）如果乙方将本服务任务转包或者未经甲方同意非法分包，除由有关部门给予处罚外，甲方将按合同价的5%～10%扣除乙方的违约金。

（2）乙方不能提交成果报告(逾期超过十五天视为不能提交),或提交不合格从而影响甲方按 期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（3）如果乙方未能按期提交各阶段文件(甲方同意延长期限的情况除外),乙方不能提供各阶段文件或各阶段文件不合格从而影响甲方按期正常进度的，应向甲方偿付合同总价款5%～10%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。乙方逾期提供维护服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期维护服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（4）如果乙方提供的检测报告的准确度、资料不足、方案缺陷或质量低劣并且未通过甲方或甲 方委托单位或上级主管单位的审查时，除由乙方负责继续完善研究任务外，甲方可按合同价的20%计扣乙方的违约金，,同时承担甲方因此遭致的损失费用。视情节严重者，甲方有权终止合同。

3、如果发生了第1款或第2款所述的情况，则利益受到损害的一方有权向另一方提出索赔，但赔偿应限于下列情况：

（1）赔偿应是因违约或人员失职、渎职所造成的可合理预见的损失或损害的数额，而不是其它；

（2）如果认为任一方与第三方共同对另一方负有责任时，负有责任的一方所支付的赔偿比例应限于由于其违约所应负责的那部分比例。

4、责任的期限

乙方与甲方双方的责任与义务期限为合同协议书或合同条款规定的时间范围。

六、 保密

1、甲乙双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

（1）乙方应对本项目的各项技术资料与数据信息负有保密义务。未经甲方许可，不得向第三方提供本项目的相关技术资料和数据。

（2）未经甲方允许，乙方不得擅自将履行合同过程中所获得的关于甲方以及2023年度拟上市地块土壤检测服务的一切相关技术资料和数据对外公开，不允许在甲方未许可的条件下发表与本合同相关 的论文、看法、著作等。因乙方责任造成《原址场地土壤及地下水环境调查初步调查、详细调查与风险评估报告》及相关技术资料和数据外泄所引起的一切后果由乙方承担。

七、验收

1、双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收；

（1）乙方提交调查工作成果的形式：相关报告。

（2）调查工作成果的验收标准：符合相关法律法规和标准规范。

（3）调查工作成果的验收方法：根据国家、江苏省相关要求，组织行业内专家和相关人员组成验收小组，对乙方的工作进行评审。

（4）验收的时间和地点：项目报告提交甲方15日内，由甲乙双方共同商定验收地点，开展验收评审工作。

八、知识产权

1、乙方应保证应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

2、在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

3、在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双方所有。

九、合同修改：

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充。

十、合同的解除和转让：

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，双方有权解除合同。

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得转让。

十一、争议解决办法：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向甲方所在地的人民法院起诉。

十二、合同的生效及其它

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，多页合同需甲、乙、采购代理机构加盖骑缝章，生效的合同在规定时间内需通过政府采购监督管理部门的网上备案。

2、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理，在合同履行过程中，甲乙双方因合同的解释或履行发生争议时，首先应争取通过友好协商解决，该协商应在三十天内解决。如协商不能解决时，因本合同引起的或本合同有关的争议，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。败诉方需要承担胜诉方支出的包括律师费、差旅费、诉讼费用在内的全部费用。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需提交采购代理机构一份备存。

十三、附则

1、合同份数

本合同一式六份，甲乙双方各执两份，采购代理机构一份，政府采购监督管理处一份。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

【以下无正文】

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：                    法定（授权）代表人（签字）：

签约日期：     年   月   日                    签约日期：     年   月   日

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

附件1

履约验收方案

一、验收单位：吴江经济技术开发区建设局

二、验收时间：以当年度工作安排为准

三、验收内容：

1、乙方须根据相关的技术规范，实施地块土壤及地下水环境调查，包括但不限于：走访调查、资料收集、场地平整、现场放样、土壤与地下水样品采集、样品分析、土壤污染状况调查报告编制、组织专家评审验收等一系列任务，具体内容如下：

(1)收集、了解场地现状与历史情况、场地环境资料、场地相关记录；

(2)收集场地利用变迁资料；

(3)了解相邻场地、周围区域的现状与历史情况；

(4)对地质、水文地质勘察和地形调查；

(5)整理场地及周边环境状况和敏感目标；

(6)出具调查布点方案设计、采样方案及质量保证计划；

(7)土壤和地下水采样及分析；

(8)调查结果分析；

(9)出具符合要求的场地土壤污染状况调查报告；

(10)通过土壤污染状况调查报告评审会；

(11)出具符合要求的土壤污染风险评估报告(根据需要编制)；

(12)本项目在方案设计、现场实施的过程中涉及到：取样方案的优化设计、现场机械取样施工安全、水文地质勘查、场地污染源识别等工作。

2、工作要求

(1)按照国家、苏州市、吴江区场地调查等相关规范、规定，完成要求工作：

(2)科学选择监测因子，土壤及地下水监测因子要满足相关技术要求及管理规定；

(3)土壤及地下水布点合理，满足国家及苏州市相关要求；

(4)现场要采取一定的质量控制措施，客观反映场地环境质量；

(5)磋商供应商委托的分析检测单位需具备CMA证书；

(6)开展全面的现场踏勘与调查工作，摸清地块内污染(源)的基本情况，识别项目地块内各类污染(源)以及历史/当前的活动对场地环境质量(土壤及地下水)可能造成的影响；

(7)对识别的疑似污染源位置区域开展环境质量初步监测，初步掌握场地土壤及地下水中污染物的种类、浓度及其分布范围，编制土壤污染状况调查报告；

(8)出具的土壤环境调查报告必须要通过当地环保局备案。

四、验收标准：项目报告提交甲方15日内，由甲方及乙方双方共同商定验收地点，对乙方提交的技术咨询工作成果(报告)进行验收，成果报告须经专家评审，其中两公一住项目出具的土壤环境调查报告必须要通过当地环保局备案。

附件2：

政府采购履约验收书(服务类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |

第六章 附件格式

说明：

对本章所有的响应文件格式 ，响应人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、磋商响应函

磋商响应函

苏州建苏工程咨询有限公司：

我们收到贵公司              号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本次磋商活动。

1、我们愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的一切费用。（包含的所有风险、责任等各项应有费用。明细见《磋商响应报价表》。)

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我们同意按磋商采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为自磋商之日起90天。

4、我们愿意提供采购人在磋商采购文件中要求的所有资料。

5、我方同意采购人关于违约责任的认定方式和相关对违约责任的处罚；在完成服务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

6、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

7、我方在磋商响应文件和磋商中所作的承诺在磋商后保持有效，不作任何更改和变动。

8、如我方成为成交单位，我方愿意在领取成交通知书时按采购文件的规定向采购代理机构支付采购代理服务费。逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

9、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

10、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商的资格要求”，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果，并保证全部磋商响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

11、所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：                     地  址：

联系人：                       联系电话/传真：

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月     日

附件2、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我    （姓名）   系     （供应商名称）  的法定代表人 ，现授权委托  （姓名）   为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加  苏州建苏工程咨询有限公司 组织实施的   （项目编号）      号    （项目名称）      的采购磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之时起至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

响应单位：（公章）

法定代表人 ：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。

附件3、开标一览表（磋商报价表）和磋商报价分析表

开标一览表（磋商报价表）

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 标段名称 |  |
| 报价优惠率（%） |  |
| 合同履行期限 | 最终累计结算金额达到预算金额或服务至2027年12月31日，以先到者为准。 |
| 服务成果交付时间 | 按磋商文件要求 |
| 备注 |  |

磋商报价分析表

| 工作 | 服务明细内容 |  |  | 单位 | 单价最高限价（元） | 备注 | 优惠率 | 优惠后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场踏勘、人员访谈、历史资料收集、监测方案制定 |  |  |  | 项/地块 | 15000 |  |  |  |
| 现场采样、检测、提供检测报告 | 土壤检测 | pH值 |  | 项/点位/样本 | 75 |  |  |  |
|  |  | 重金属 | 砷 | 项/点位/样本 | 75 |  |  |  |
|  |  |  | 镉 | 项/点位/样本 | 75 |  |  |  |
|  |  |  | 铬（六价） | 项/点位/样本 | 75 |  |  |  |
|  |  |  | 铜 | 项/点位/样本 | 75 |  |  |  |
|  |  |  | 铅 | 项/点位/样本 | 75 |  |  |  |
|  |  |  | 汞 | 项/点位/样本 | 75 |  |  |  |
|  |  |  | 镍 | 项/点位/样本 | 75 |  |  |  |
|  |  | 27种挥发性有机物（VOC） |  | 项/点位/样本 | 600 |  |  |  |
|  |  | 11种半挥发性有机物（SVOC） |  | 项/点位/样本 | 675 |  |  |  |
|  |  | 石油烃 |  | 项/点位/样本 | 225 |  |  |  |
|  |  | 苯系物（BTEX） |  | 项/点位/样本 | 225 |  |  |  |
|  |  | 六六六、滴滴涕 |  | 项/点位/样本 | 375 |  |  |  |
|  |  | 其他特征污染因子 |  | 项/点位/样本 | 225 |  |  |  |
|  | 地下水检测 | pH值 |  | 项/点位/样本 | 75 |  |  |  |
|  |  | 重金属 | 砷 | 项/点位/样本 | 75 |  |  |  |
|  |  |  | 镉 | 项/点位/样本 | 75 |  |  |  |
|  |  |  | 铬（六价） | 项/点位/样本 | 75 |  |  |  |
|  |  |  | 铜 | 项/点位/样本 | 75 |  |  |  |
|  |  |  | 铅 | 项/点位/样本 | 75 |  |  |  |
|  |  |  | 汞 | 项/点位/样本 | 75 |  |  |  |
|  |  |  | 镍 | 项/点位/样本 | 75 |  |  |  |
|  |  | 27种挥发性有机物（VOC） |  | 项/点位/样本 | 600 |  |  |  |
|  |  | 11种半挥发性有机物（SVOC） |  | 项/点位/样本 | 675 |  |  |  |
|  |  | 苯系物（BTEX） |  | 项/点位/样本 | 225 |  |  |  |
|  |  | 六六六、滴滴涕 |  | 项/点位/样本 | 375 |  |  |  |
|  |  | 其他特征污染因子 |  | 项/点位/样本 | 225 |  |  |  |
|  | 底泥、地表水检测 | pH值 |  | 项/点位/样本 | 75 | 部分地块调查范围内涉及水沟、水塘、河道等，需要采集底泥和地下水 |  |  |
|  |  | 重金属 | 砷 | 项/点位/样本 | 75 |  |  |  |
|  |  |  | 镉 | 项/点位/样本 | 75 |  |  |  |
|  |  |  | 铬（六价） | 项/点位/样本 | 75 |  |  |  |
|  |  |  | 铜 | 项/点位/样本 | 75 |  |  |  |
|  |  |  | 铅 | 项/点位/样本 | 75 |  |  |  |
|  |  |  | 汞 | 项/点位/样本 | 75 |  |  |  |
|  |  |  | 镍 | 项/点位/样本 | 75 |  |  |  |
|  |  | 27种挥发性有机物（VOC） |  | 项/点位/样本 | 600 |  |  |  |
|  |  | 11种半挥发性有机物（SVOC） |  | 项/点位/样本 | 675 |  |  |  |
|  |  | 石油烃 |  | 项/点位/样本 | 225 |  |  |  |
|  |  | 苯系物（BTEX） |  | 项/点位/样本 | 225 |  |  |  |
|  |  | 六六六、滴滴涕 |  | 项/点位/样本 | 375 |  |  |  |
|  |  | 其他特征污染因子 |  | 项/点位/样本 | 225 |  |  |  |
| 编制场调报告、组织专家评审（含评审费） |  |  |  | 项/地块 | 37500 |  |  |  |

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖响应人公章（复印件无效）。

2、本次报价在《服务内容单价最高限价表》的基础上报优惠率，实际结算单价=单价最高限价*（1-优惠率），如优惠率为10%，则结算单价=单价最高限价×（1-10%）。

3、本表格不得修改, 否则因响应人原因导致无效标的后果自负。

4、报价优惠率必须为固定数值，要求0＜优惠率＜100%，不接受区间报价，否则为无效标。

5、本<开标一览表（磋商报价表）>按标段分别填报。

6、磋商报价分析表与开标一览表中的优惠率必须一致。

附件4、拟投入本项目服务人员配备情况表、项目负责人情况表

（1）拟投入本项目服务人员配备情况表

项目名称：

标段名称：

项目编号：

| 序号 | 在本项目中负责的岗位（按照采购要求填写） | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“项目组人员”指响应单位针对该项目的所配备的人员。人员数量及基本要求必须满足采购文件规定。

2、响应单位可参照上述格式自行设计表格。

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

（2）项目负责人情况表

项目名称：

标段名称：

项目编号：

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 技术职称 |  |  |
| 职务 |  | 在本合同中拟任职 |  | 为竞标人服务时间 |  |  |
| 学历： ， 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 已取得的相关执业资格： |  |  |  |  |  |  |
| 2、经历 |  |  |  |  |  |  |
| 年份 | 负责过的主要项目（类型和金额） |  |  |  | 该项目中任职 | 备注 |
| 3、获奖情况 |  |  |  |  |  |  |
| 4、目前承担的工作（需要如实填报） |  |  |  |  |  |  |

注：项目负责人应填报此表。

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

附件5、拟投入本项目主要设备一览表

拟投入本项目主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 （自有/租赁/新购） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据磋商文件要求提供设备的相关证明资料。

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

附件6、资格证明文件（格式为参考，磋商供应商可参照下述格式自制表格，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号(项目编号)的采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。本公司承诺我单位符合采购文件磋商供应商的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年	 月 	日

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明函

声    明

（采购代理机构）    ：

我单位   （供应商名称）   郑重声明：我单位具有履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

声明人：（公章）

日期：    年    月    日

（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

声    明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

声明人：（公章）

日期：    年    月    日

（4）响应单位情况表

响应单位情况表

单位名称（盖章）：

| ## 法定代表人 |  | ## 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 企业地址 |  | ## 注册资本 | ## 万元 |  |
| ## 经营范围 |  |  |  |  |
| ## 职工人数 |  | ## 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| ## 资产总计 | ## 万元 | ## 净资产 | ## 万元 |  |
| ## 股东权益 | ## 万元 | ## 销售收入 | ## 年 万元 |  |
| ## 实现利润 | ## 年 万元 |  |  |  |
| ## 经营面积 | ## 平方米 | ## 其中： | ## 自有面积 平方米 ## 承租面积 平方米 |  |
| ## 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| ## 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| ## 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| ## 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | ## （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| ## 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | ## （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| ## 最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情意及说明 |  |  |  |  |
| ## 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| ## 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（5）磋商供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

磋商供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

项目名称：

标段名称：

项目编号：

| 与磋商供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：磋商供应商应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日  期：

附件7、服务要求偏离表、商务条款偏离表

服务要求偏离表

项目名称：

标段名称：

项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 采购要求 | 响应情况 | 选择项（偏离/响应） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期:

商务条款偏离表

项目名称：

标段名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 选择项（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款步骤 |  |  |  |
| 2 | 服务承诺 |  |  |  |
| 3 | 其他商务要求 |  |  |  |
|  | …… | …… | …… | …… |

注：响应单位的商务条款与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

附件8、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：

标段名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 合同期 | 合同金额（万元） | 甲方联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：响应单位应随此表附上相关的业绩证明（根据评分标准）。

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年 月  日

附件9、服务方案

服务方案

提示： 1、供应商应根据本次采购项目要求，对所投服务进行详细的说明与描述。 2、磋商供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

附件10、安全承诺责任书

安全承诺责任书

致：               （采购单位）

如我单位成交，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附件11、服务质量保证书

服务质量保证书

致：                 （采购单位）

本保证书作为                                 （响应单位名称）参加苏州建苏工程咨询有限公司编号              号响应文件的不可分割的一部分。如我单位有幸成为           采购活动的成交单位，特向贵方保证，所提供的货物和服务符合采购文件技术、性能、质量要求的规定，保证项目质量符合采购要求，如有不符，由我单位承担全部责任（其他内容自述）。

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

附件12、投标（响应）保证承诺书（参考格式）

投标（响应）保证承诺书

致：                 （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加             （项目名称和项目编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1、自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2、中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3、中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4、中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理服务费（如有）。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

附件13、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应优惠。

2、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知” 中的《中小企业划型标准规定》。

3、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件14、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（盖章）

日期：         年         月       日

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件15、监狱企业声明函

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）的服务。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于监狱企业的供应商给予评审加分：

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的监狱企业参加磋商时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。中标、成交供应商为监狱企业的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《监狱企业声明函》，接受社会监督。

附件16、磋商二次报价承诺书(二次报价时提供)

供应商第二次磋商承诺

项目名称：

标段名称：

项目编号：

| 供应商全称 |  |
| --- | --- |
| 二次报价 | 优惠率为： % |
| 其他承诺 | 完全响应采购文件要求。 |

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：

注：二次报价编制完成后，需由磋商响应单位盖章扫描，以pdf形式上传至当天开标系统。

（全文完）