江苏省地质局第五地质大队

江苏省丰县王沟-宋楼地区

油页岩（石盐）普查钻探专项服务项目

竞争性磋商采购文件

项目编号：JSTCC26003102656

（JSZC-320000-JITC-C2026-0105）

采购人：江苏省地质局第五地质大队

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

2026年4月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  磋商须知	6

前 附 表	6

附件一  评审办法	17

第三章 项目技术规格及要求	22

一、项目概况	22

二、工作区范围及交通概况	22

三、目的任务及工作量	22

四、技术和质量要求	23

第四章 合同条款和格式	26

第五章 响应文件格式	32

评审索引	33

一、磋商响应函、报价文件	34

二、资格证明文件	37

三、其他相关文件	44

四、证明货物/服务的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件的实施方案	46

五、其他针对“第二章  磋商须知”中“评审办法”的相关内容	50

六、政府采购政策	51

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

江苏省地质局第五地质大队江苏省丰县王沟-宋楼地区油页岩（石盐）普查钻探专项服务项目的潜在供应商应在江苏政府采购“苏采云”系统自行免费下载，并于2026年5月8日14：00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSTCC26003102656（JSZC-320000-JITC-C2026-0105）

项目名称：江苏省丰县王沟-宋楼地区油页岩（石盐）普查钻探专项服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：260万元人民币。

最高限价：256.22万元人民币。

采购需求：

| 服务名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 江苏省丰县王沟-宋楼地区油页岩 （石盐）普查钻探专项 | 项 | 1 |

合同履行服务期限：收到甲方通知5日内进场施工，单孔60日内完成施工并提交相关资料。

本项目（不接受）联合体磋商。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2025年度的财务报表复印件并加盖公章（至少包括资产负债表和利润表以及现金流量表，法人或者其他组织成立未满六个月的可以不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供证明材料或承诺函（供应商自行编写并加盖公章）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供自2025年10月（含）至响应文件递交截止时间内任意一个月的纳税凭据复印件（依法免税的应提供相应文件说明）、提供自2025年10月（含）至响应文件递交截止时间内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

（5）参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），提供承诺函并加盖公章。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）

3.本项目的特定资格要求：

（1）本项目不接受进口产品响应（注：指产品自身，而非构成产品的零部件；本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；

（2）采购代理机构将通过“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）查询供应商截止到响应截止时间前的信用记录并保存，通过以上查询渠道，供应商不得有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（5）本项目不接受联合体参加磋商。

三、获取采购文件

1、时间：2026年4月27日至2026年5月7日；

2、地点：江苏政府采购“苏采云”系统自行免费下载；

3、方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载。；

4、售价：0元；

5、潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》；

6、潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/；

7、“CA 数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA 办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载；通过苏采云系统首页（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务 CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》；

8、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；

9、招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅；

10、请潜在响应单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用浏览器（建议使用谷歌浏览器）登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、响应文件提交

提交响应文件截止时间：2026年5月8日14点00分（北京时间）。

提交地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、开启

开启时间：2026年5月8日14点00分（北京时间）。

开启地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，响应供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，响应供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招响应平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采购代理机构项目编号：JSTCC26003102656。

2.采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见。

3.本项目获取采购文件时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日，是指：2026年4月27日～2026年5月7日（节假日除外）上午8：30-11：30，下午14：00-17：00（北京时间）。

4.此公告仅在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）上发布，对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，采购人及采购代理机构不予承担责任。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省地质局第五地质大队

地址：江苏省徐州市鼓楼区下淀路163号

联系方式：王国强，0516-87870788

2.采购代理机构信息

名 称：江苏省招标中心有限公司

地 址：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座12楼1208室

联系方式：金海涛、张琪瑶，025-82281971、82281961

3.项目联系方式

项目联系人：金海涛

电 话：025-82281971

第二章  磋商须知

采购文件中与以下前附表内容不一致的，按前附表内容为准。

前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：江苏省丰县王沟-宋楼地区油页岩（石盐）普查钻探专项服务项目。 二、项目内容：江苏省丰县王沟-宋楼地区油页岩（石盐）普查钻探专项服务项目。 三、成交方案：本次磋商确定1家成交供应商。 四、要求质量标准：符合合同及磋商文件要求。 五、采购预算：260万元人民币。 六、最高限价：256.22万元人民币。 |
| 2 | 磋商有效期：自提交首次响应文件截止时间后90天内有效。 |
| 3 | 磋商保证金：无 履约保证金：有，甲乙双方签订合同后，乙方按照合同总价的10%作为履约保证金支付给甲方。甲方验收通过后15个工作日内，甲方全额无息退还履约保证金。 |
| 4 | （1）提交首次响应文件地点：苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/） 提交首次响应文件截止时间：2026年5月8日14：00，苏采云系统、采购代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。 （2）纸质响应文件递交地点：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座12楼1208室（建议各供应商将纸质投标文件通过顺丰或其它可靠方式，将纸质响应文件寄送到以下地址，收件人：张琪瑶，联系电话：15046270678。文件寄出后，请发送短信到以上号码告知：供应商名称+所投项目编号+快递公司名称+快递单号。） 纸质响应文件递交时间：首次响应文件截止时间后一个工作日内寄出（与电子响应文件保持一致） 纸质响应文件份数：正本1份，副本2份 纸质响应文件是否退还：☑不退还；□退还，时间： |
| 5 | 首次响应文件开启时间：同提交首次响应文件截止时间 磋商时间：同首次响应文件开启时间 磋商地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/） |
| 6 | 报价货币：人民币； |
| 7 | 资格审查方法：资格后审。 |
| 8 | 评审办法：见本章附件 |
| 9 | 采购代理服务费：成交人成交后，按照“《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协[2022]002号文”中代理招标收费基准费率标准的80%向采购代理机构支付招标代理服务费。预算金额人民币（大写）叁拾万元及以下的项目，统一按照人民币（大写）伍仟元整支付招标代理服务费。费用一次付清。以成交金额作为计算依据。我司开具的服务费发票为数电发票，请成交后及时与我司对应项目联系人联系（张琪瑶 025-82281961）。 |
| 10 | 采购项目类型：服务采购项目 |
| 11 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 12 | 其他规定： 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 13 | 有关采购项目的事务和本项目的更正通知： 有采购的事务可以与采购代理机构联系，联系部门：招标与采购三处；联系电话：025-82281971，传真：025-83240902，通讯地址：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座12楼1208室。本项目的更正通知见本项目竞争性磋商公告发布媒体。 |
| 14 | 特别说明：无 |

一、总 则

1. 适用范围

1.1 本次竞争性磋商采购文件仅适用于江苏省招标中心有限公司（以下简称采购代理机构）组织的竞争性磋商活动。

2. 采购方式

竞争性磋商。

3. 定义

3.1 “采购人”系指江苏省地质局第五地质大队。

3.2 “采购代理机构”系指江苏省招标中心有限公司。

3.3 “磋商响应供应商”系指响应本次采购，参加本次竞争性磋商的单位。

3.4 “书面形式”包括信函、传真、电邮等。

4. 磋商费用

磋商响应供应商需自行承担其参加磋商所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

二、竞争性磋商文件

5. 磋商文件的构成

5.1 磋商文件包括下列文件及附件

- 第一章  竞争性磋商公告

- 第二章  磋商须知

- 第三章  项目技术规格及要求

- 第四章  合同条款和格式

- 第五章  响应文件格式

5.2 磋商响应供应商应认真审阅磋商文件中所有的内容，如果磋商响应供应商编制的磋商响应文件（以下简称响应文件）没有从实质上响应磋商文件的要求，其响应文件将被采购代理机构拒绝。

6. 磋商文件的修改、澄清及补充

6.1 提交首次响应文件截止时间之前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或者补充。

6.2 澄清、修改或者补充的内容为磋商文件的组成部分，将以书面形式同时发给所有磋商文件的收受人，并对其具有约束力。磋商响应供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

6.3 如上述澄清、修改或者补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间前至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延递交首次响应文件的截止时间。如澄清、修改或者补充的内容未对原磋商文件作出重大修改或不会影响响应文件编制的，递交首次响应文件截止时间不变。

6.4 不论采购代理机构向磋商响应供应商发送的资料文件，还是磋商响应供应商提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

三、响应文件的编制

7. 响应文件的语言

响应文件及磋商响应供应商与竞争性磋商有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

8. 响应文件的组成

8.1 磋商响应供应商向采购人递交的响应文件包括但不限于下列部分（目录及有关格式按竞争性磋商文件第五章“响应文件格式”要求）：

8.1.l 磋商响应函、竞争性磋商初始报价单。

8.1.2 供应商资格证明文件。

8.1.3 其他第五章“响应文件格式”要求的文件。

8.2 磋商货币：本次磋商项目货币为人民币。

8.3 磋商供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件的相关要求，详细编制响应文件，并保证响应文件的正确性和真实性，磋商供应商应填写《商务条款偏离表》、《技术要求响应/偏离表》。

8.4 不按磋商文件的要求提供的响应文件可能被否决。

9． 报价要求

9.1 本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部货物、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

10. 磋商保证金

10.1 磋商响应供应商应提供前附表中的磋商保证金，作为响应文件的一个组成部分。

10.2 磋商保证金应按照前附表中的要求缴纳至前附表指定账户，同时将缴款凭证复印件作为响应文件组成部分。

10.3 采购代理机构将拒绝未能按规定时间和数额提交保证金的磋商响应供应商。

10.4 成交供应商的磋商保证金将在其按要求与采购人签订合同后五个工作日内退还。

10.5 未成交供应商的磋商保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还。

10.6 如磋商供应商有下列情况之一的，磋商保证金不予退还：

10.6.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

10.6.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

10.6.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

10.6.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

10.6.5 成交供应商不缴纳采购代理服务费的。

10.6.6 磋商文件规定的其他情形。

11. 响应文件的有效期

11.1    响应文件的有效期为前附表规定的有效期。不足有效期的视为非实质性响应，其磋商将被拒绝。

11.2   在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，磋商供应商对此须以书面形式予以答复。磋商 供应商可以拒绝这种要求而不被扣留磋商保证金，同意延长磋商有效期的磋商供应 商需要相应延长磋商保证金的有效期。

12. 响应文件的规定

12.1 供应商应当按照苏采云系统要求，对文件进行签章及制作。纸质文件应装订成册。当纸质文件和苏采云平台上传文件不一致时，以苏采云上传文件为准。

12.2 ★响应文件应加盖公章并由供应商法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目响应。

12.3 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是磋商响应供应商造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或授权委托人签字予以确认。

四、响应文件的递交

13. 响应文件的递交

13.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在公告规定的响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

13.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照做无效响应处理。

13.3 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长响应截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

13.4 供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

14. 响应文件的拒收

采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件。

15. 响应文件的修改与撤回

15.1 响应文件的修改

15.1.1 供应商可在响应截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

15.1.2 响应截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

15.2 响应文件的撤回

15.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件。具体操作方法见《操作手册》。

15.2.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

15.3 在响应截止时间至磋商文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应。

五、解密响应文件

16． 响应文件的解密

供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

六、磋商人员及相关原则

17． 参加磋商人员

供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

18． 磋商小组

18.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人或以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

18.2 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

18.3 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

18.4 评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

19． 磋商评审原则

19.1 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

19.2 客观、公正地对待所有供应商，对所有供应商均采用相同的程序和标准，依据磋商评审程序列。

19.3 在磋商期间，磋商供应商不得向磋商小组成员询问与其无关的磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

19.4 在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，磋商小组成员或知情者应严格保密，不得将磋商评审情况告诉与之无关的人（包括磋商供应商）。

19.5 在磋商和评定成交供应商的过程中，如有磋商供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止磋商。

19.6 采购人不向未成交供应商解释原因，不退还响应文件，不符合密封、装订要求而被拒绝的响应文件除外。

七、磋商程序

20. 资格性审查和符合性审查(由磋商小组进行资格性审查和符合性审查)

20.l 资格性审查的内容包括：

（1）资格证明。

20.2 符合性审查的内容包括：

（1）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（2）供应商未提交磋商保证金或金额不足、磋商保证金形式不符合竞争性磋商文件要求的；

（3）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

（4）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的；

（5）响应文件中承诺的磋商有效期不满足磋商文件中载明的磋商有效期；

（6）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的；

（7）响应文件中提供虚假或失实资料；

（8）供应商的最后报价超过项目预算或者最高限价；

（9）供应商在响应文件中提供的货物及/或服务对于磋商文件中标注“★”要求的存在负偏离的；

（10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）现行法律、法规、规章和磋商文件规定的其他无效情形。

20.3 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

20.4 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

20.5 所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于竞争性磋商文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所供货的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足竞争性磋商文件的要求。重大负偏离的认定须经磋商小组三分之二以上同意。

20.6 磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.7 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.8 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

21. 磋商

21.1 资格性审查和符合性审查合格的供应商进入下一步的磋商活动。

21.2 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖公章。

21.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的所有商务、技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.4 磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

21.5 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或者响应文件补充文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。其中响应文件补充文件需现场提交，需重新提交响应文件的根据磋商现场磋商小组公布的时间为准。

22. 最后报价

22.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

22.2 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

22.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖公章。

22.4 经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。（工程项目同比例调整不包括暂列金和暂估价）

23. 综合评分

23.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

23.2 磋商小组按竞争性磋商文件第二章附件中公布的评审办法对每份响应文件及其补充文件进行评审，确定成交候选供应商。最低报价等任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

23.3 磋商文件没有规定的评审标准不作为评审依据。

23.4 磋商小组成员独立对每个有效的响应文件进行评价、打分，所有磋商小组成员的打分平均值为每个供应商的得分。

24. 推荐成交候选供应商

24.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序对全部响应供应商进行排序，并推荐排名前3位的磋商响应供应商作为成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

八、确定成交商

25. 确定成交供应商

25.l 采购人确定成交供应商后，采购代理机构应将成交结果通知所有的供应商，并向成交供应商发出成交通知。

25.2 成交供应商收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受。

25.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

九、合同签订及其他

26. 签订合同

26.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的和服务要求等事项签订采购合同。

26.2 成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以选择排名后一位的响应供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

26.3 拒签合同的成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以磋商违约处理，其磋商保证金不予退回。成交供应商承担由此造成的直接经济损失，采购人保留向其索赔的权力。

26.4 签订合同后，成交供应商不得将本项目进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则，采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。

27. 质疑处理

27.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

对项目需求部分以外内容的质疑，潜在供应商应向招标（采购）代理提出，由招标（采购）代理负责答复。

27.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标（采购）代理或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标（采购）代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑必须以参加磋商的法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）原件送达的方式提交。

27.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.5质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向招标（采购）代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.6招标（采购）代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标（采购）代理机构将告知质疑人进行补正。

27.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标（采购）代理机构有权不予受理。

27.8以下情形的质疑不予受理

27.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.8.2超出政府采购法定期限的质疑。

27.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.8.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标（采购）代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

十、终止竞争性磋商采购活动

27. 终止竞争性磋商采购活动

27.1 在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

27.2 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送相关部门。

附件一  评审办法

（一）本项目按照综合评分法评审。

（二）供应商的响应文件如被发现下列情况之一的，其响应文件将被作无效响应文件处理：

（1）不满足竞争性磋商对合格供应商的基本资格要求的；

（2）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（3）供应商未提交磋商保证金或金额不足、磋商保证金形式不符合竞争性磋商文件要求的；

（4）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

（5）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的；

（6）响应文件中承诺的磋商有效期不满足磋商文件中载明的磋商有效期；

（7）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的；

（8）响应文件中提供虚假或失实资料；

（9）供应商的最后报价超过项目预算或者最高限价；

（10）供应商在响应文件中提供的货物及/或服务对于磋商文件中标注“★”要求的存在负偏离的；

（11）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）现行法律、法规、规章和磋商文件规定的其他无效情形。

（三）本项目采用综合打分法，总分为100分，评审结果按评审得分由高到低顺字排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列，得分和最后报价均相同的并列，响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。本项目选取3家成交候选人。

具体打分方法如下：

| 序号 | 评审因素 | 分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审价格 | 响应总价或经评审委员会修正的响应总价 | 10 | 采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他满足采购文件要求的供应商的价格分统一按下列公式计算： 响应报价得分＝（评审基准价/最后报价）×10（得分保留两位小数） |
| 2 | 商务部分 （30分） | 单位 业绩 | 10 | 供应商2021年1月1日至响应截止时间（以合同签订日期为准）承担过类似钻探业绩为评判依据。需提供合同复印件，上述证明材料中须有能反映评审因素的关键内容页的复印件。否则，视为无效证明材料。 每提供一份业绩得2分。本项最高得10分。 |
|  |  | 项目负责人和项目技术负责人 | 6 | ①项目负责人 具备地质类或探矿工程类专业高级及以上职称的得3分，具有中级职称的得1.5分。本项最高3分。 ②项目技术负责人 具备地质类或探矿工程类专业高级及以上职称的得3分，具有中级职称的得1.5分。本项最高3分。 需同时提供以下材料： ①提供有效的职称证书复印件； ②提供供应商自2025年10月（含）至响应文件递交截止时间内任意1个月为其缴纳社保的证明材料复印件。 |
|  |  | 团队成员 | 9 | 项目团队（不包含项目负责人和项目技术负责人） 具备地质类或探矿工程类专业职称，高级及以上职称的每人得3分，中级职称的每人得1.5分。未提供得0分，最高9分。本项目满分9分，供应商得满为止。 需同时提供以下材料： ①提供有效的职称证书复印件； ②提供供应商自2025年10月（含）至响应文件递交截止时间内任意1个月为其缴纳社保的证明材料复印件。 |
|  |  | 设备配置 | 5 | 要求为本次工作拟配备的各类探矿设备、仪器、后勤保障装备等齐全、性能可靠、精度符合要求。供应商为本次工作拟配备以下设备、仪器：①钻机、②泥浆泵、③发电机、④测斜仪、⑤RTK，每提供1项得1分。本项最高得5分。 需提供设备购置发票复印件或者设备租赁合同复印件。 |
| 3 | 技术与服务部分 （60分） | 资料收集与分析利用 | 10 | 供应在响应文件中通过对工作区地质背景和油页岩、石盐成矿条件等资料进行收集分析，提出钻探过程中可能遇到的问题及解决方法。 掌握相关资料齐全、详实，能精准识别并明确提出存在的主要地质问题，且解决方法科学、可行、针对性强，得10分；掌握相关资料较齐全，能准确发现存在的地质问题，提出的解决方法基本可行，但细节略有欠缺、需进一步完善，得7分；掌握相关资料片面、不完整，仅能简单描述存在的地质问题，提出的解决方法缺乏针对性、不够具体，可操作性差，但基本可满足采购的主要要求，得4分；掌握相关资料存在缺失，识别或描述地质问题困难，仅能满足项目基本需要，得1分。未提供的，得0分。本项最高得10分。 |
|  |  | 质量管理制度和措施 | 9 | 要求供应商根据项目需求，提供质量管理制度和措施。 质量目标明确清晰，质量保证措施具体可行、操作性强，完全满足项目需要，得9分；质量目标较为明确，质量保证措施合理可行，较好满足项目需求，仅需小幅优化完善，得6分；质量目标基本明确，质量保证措施存在一定不足，需较大幅度完善，但基本可满足采购的主要要求，得3分；质量目标模糊不清，质量保证措施存在明显缺陷，仅能满足项目基本需要，得1分；未提供的，得0分。本项最高得9分。 |
|  |  | 安全生产制度和保密措施 | 9 | 要求供应商根据项目需求提供安全生产制度、保密措施。 安全生产制度、保密措施明确清晰，安全措施、保密措施具体可行、操作性强，完全满足项目需要，得9分；安全生产制度、保密措施较为明确，安全措施、保密措施合理可行，较好满足项目需求，仅需小幅优化完善，得6分；安全生产制度、保密措施基本明确，安全措施、保密措施存在一定不足，需较大幅度完善，但基本可满足采购的主要要求，得3分；安全生产制度、保密措施模糊缺失，安全措施、保密措施存在明显缺陷，仅能满足项目基本需要，得1分。未提供的，得0分。本项最高得9分。 |
|  |  | 环保、文明施工措施 | 9 | 供应商根据项目需求提供环保、文明施工措施。 环保、文明施工措施齐全完善，针对性强、切实可行，完全满足项目需要，得9分；环保、文明施工措施较为齐全，方案合理可行，较好满足项目需求，仅需局部优化完善，得6分；环保、文明施工措施不够完善，存在薄弱环节，仅能基本满足项目基本需求，需较大改进，但基本可满足采购的主要要求，得3分；环保、文明施工措施缺失或存在缺陷，仅能满足项目基本需要，得1分；未提供的，得0分。本项最高得9分。 |
|  |  | 目标任务与工作量 | 4 | 对磋商文件中提出的目标、任务（工作量）响应程度。全部满足项目要求得4分，每有一项经评审委员会界定的、可独立验证的最小需求项不满足、部分满足或存在负偏离，扣2分。直至本项得分扣至0分为止。本项最高得4分。 |
|  |  | 钻探工程施工方案 | 10 | 响应文件中针对工作区第四系、新近系松散层深覆盖，泥岩、页岩等软弱岩层发育，以及油页岩、石盐矿层的特殊性，对钻探工程具体施工方案进行描述，要求方案能够满足钻探工程施工质量需求。 方案编制科学严谨、内容详实完善，贴合项目实际需求、适配性强，全面满足项目实施要求，得10分； 方案整体科学规范、内容完整合规，能够充分满足项目需求，无明显短板及缺陷，得7分；方案基本合理可行，存在局部不足需优化完善，可保障项目核心采购需求落地实施，得4分；方案科学性、合理性欠佳，针对性不足，仅能满足项目最低基本要求，得1分； 未提交相关方案的，得0分。本项最高得10分。 |
|  |  | 样品采集方案 | 9 | 响应文件中针对油页岩、石盐各类样品的特殊性和具体采集技术、质量要求，对样品采集方案进行描述，要求方案能够满足样品采集质量需求。 方案科学合理，完全满足项目需要的，得9分；方案基本科学合理，基本满足项目需要，略有欠缺需要完善的，得6分；方案科学性、合理性一般，但基本可满足采购的主要要求，得3分；方案合理性差，科学性差，仅能满足项目基本需要，得1分，未提供的，得0分。本项最高得9分。 |

（四）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求

1、采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）；

（4）、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（五）国家政策导向

1、促进中小企业发展政策

本项目非专门面向中小企业采购，根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以上所述磋商报价，均为对小、微企业的报价进行价格扣除后的报价。（提供《中小企业声明函》，格式见响应文件格式部分）。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见响应文件格式章节），并对声明的真实性负责。

2、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，磋商标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

磋商小组根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。

磋商标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在响应文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

3、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，磋商标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

磋商小组根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。

磋商标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在响应文件中提供《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

4、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见，需对本国产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件或《成本比例声明函》：

（1）、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）、本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（4）、本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（5）、评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第三章 项目技术规格及要求

## 一、项目概况

项目名称：江苏省丰县王沟-宋楼地区油页岩（石盐）普查钻探专项

所属项目任务号：苏财资环[2025]29号

工作周期：收到甲方通知5日内进场施工，单孔60日内完成施工并提交相关资料。

预算经费：260万元

| 服务名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 江苏省丰县王沟-宋楼地区油页岩（石盐）普查钻探专项 | 项 | 1 |

## 二、工作区范围及交通概况

工作区位于江苏省徐州市丰县西南部，行政区划上隶属于丰县王沟、宋楼、大沙河等3镇管辖，与山东省菏泽市单县、安徽省宿州市砀山县接壤。工作区及周边交通十分便利，G237国道于工作区中部呈北东向穿过并可直达丰县、沛县、砀山县，近南北走向的S254省道于工作区东部通过，外围有G32国道、G518国道、S322省道、S69省道等。此外，工作区及周边的县、镇、村级公路四通八达，可与上述干线公路相通。

## 三、目的任务及工作量

本次钻探专项工作包括钻探工程和样品采集。

（一）目标任务

1.钻探工程

对前期物探探测、解译的重点有利异常进行深部验证，揭露、控制目标层位和矿层，并作为采样工程采集各类样品。

2.样品采集

在钻探工程中系统采集各类样品并开展岩矿试验，初步查明矿石类型、品位、结构、构造、赋存状态、加工技术性能等特征。

（二）主要实物工作量

1.钻探工程

直孔2孔，单孔工作量1300m，总工作量2600m。

2.样品采集

总计640件，其中：

（1）油页岩样品包括化学全分析样、基本分析样、组合分析样、综合分析样、有机地球化学分析样、薄片鉴定样、X光衍射矿物成分分析样、小体重测定样等8类，共312件。

（2）石盐样品包括化学全分析样、基本分析样、组合分析样、薄片鉴定样、小体重（湿度）测定样等5类，共328件。

以上工作量为设计工作量，最终以实际完成工作量为准。

## 四、技术和质量要求

（一）钻探工程

1.工作阶段

包括开孔前工作、钻进中工作、钻孔终孔工作、岩心处置与保管等。

2.钻孔施工及工艺要求

（1）钻孔结构

井身采用二开结构。

一开井径Φ152mm，钻进至基岩下入D40Φ127mm表层套管（下入深度一般以超过Q+N底界至基岩）；二开井径Φ94mm钻进至终孔。

（2）终孔层位

终孔层位为古近系官庄组顶界面下5m。

（3）钻孔钻进段

无心钻进孔段：开孔至新近系丰县组底界面上50m。

取心钻进孔段：新近系丰县组底界面上50m至终孔。

（4）重要地质层位的预判

钻进过程中，要实时观察钻进情况变化和岩心岩性变化，结合丰县组、大汶口组油页岩段和下含盐段等重要地质层位的岩性特征，对上述重要地质层位的孔深进行科学预判，以及时调整适宜的钻进工艺。

（5）钻进工艺

由于油页岩、石盐的特殊物理化学性质，在钻进过程中，油页岩矿层易污染、易燃烧变质，石盐矿层易污染、易溶蚀，要在对重要地质层位做好科学、准确预判的基础上，进入油页岩段和下含盐段前10m时，对钻进工艺及时做出调整。

3.钻孔质量要求

所有钻孔施工质量均达优质孔。

（1）岩（矿）心采取率

仅对取心段作采取率要求。岩心采取率不得低于70%，矿层及顶底板采取率不得低于80%。

（2）钻孔弯曲度

施工中每进尺100m和终孔时测量一次钻孔倾角、方位角，倾角允许偏差为每百米2°。

（3）钻孔孔深

施工中每进尺100m和终孔时测量一次孔深，孔深允许误差为1‰。

（4）钻孔简易水文地质观测

所有钻孔均需进行简易水文地质观测。每个班次测量2个回次的提钻后、下钻前的水位，时间间隔应大于5分钟。终孔24小时后观测稳定水位。

（5）钻探班报表

钻探班报表（含简易水文观测报表、交接班报表）记录必须由机台专人负责，在现场用2H铅笔及时认真填写、妥善保管，记录必须做到及时、真实、齐全、准确、整洁，如实反映客观情况，终孔后装订成册。

（6）封孔

所有钻孔需全孔封孔。

钻探工程具体实施和提交的相关成果按照《固体矿产勘查原始地质编录规程》（DZ/T 0078-2015）、《固体矿产勘查工作规范》（GB/T 33444-2016）、《地质岩心钻探规程》（DZ/T 0227-2010）、《井矿盐钻井技术规范》（QB/T 203-2022）、《固体矿产勘查钻孔质量要求》（DZ/T 0486-2024）、《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T 0374-2021）、《矿产地质勘查规范 油页岩、石煤、泥炭》（DZ/T 0346-2020）、《矿产地质勘查规范 盐类 第3部分：古代固体盐类》（DZ/T 0212.3-2020）等技术标准的相关要求以及本项目设计关于钻探工程的具体要求执行。

（二）样品采集

各类样品均在各钻孔岩（矿）心中采集，样品采集在钻孔原始地质编录的基础上实时进行。

油页岩各类样品于岩（矿）心取出后12小时内采集完成；样品采集前，如岩（矿）心沾有泥浆或其他杂物时，在未装岩心箱前用水快速冲洗干净，不得长时间浸泡。对于松软、粉状岩（矿）心，要保持其原有状态，对其所沾的泥浆、岩粉则不能用水洗，待泥质半干时将其剥掉后，应用塑料袋装好；要保证样品清洁无污染，并用塑料袋封装后及时送样测试，其中油页岩有机地球化学分析样要用取样瓶密封包装。

石盐各类样品于岩（矿）心取出后12小时内采集完成；样品采集前，如岩（矿）心沾有泥浆或其他杂物时，在未装岩心箱前用饱和NaCl溶液快速清洗干净，不得长时间浸泡。对于松软、粉状的岩（矿）心，要保持其原有状态，对其所沾的泥浆、岩粉则不能用液体清洗，待泥质半干时将其剥掉后用塑料袋装好；要保证样品清洁无污染，并用塑料袋封装后及时送样测试，尤其要防止样品二次见水发生溶蚀，影响样品分析测试结果的真实性。

油页岩、石盐各类样品的采集和提交的相关资料执行《矿产地质勘查规范 油页岩、石煤、泥炭》（DZ/T 0346-2020）、《矿产地质勘查规范 盐类 第3部分：古代固体盐类》（DZ/T 0212.3-2020）等技术标准的相关要求以及本项目设计关于样品采集的具体要求。

五、质量管理

工作程序必须规范，原始资料数据做到准确、真实、齐全、可靠；进场后，每周提交周报，每月提交工作简报，按采购人要求提交阶段性总结报告；接受采购人不定期质量检查；接受采购人组织的钻孔质量验收。

六、施工管理

签订合同后，供应商在合同规定工期内开展工作；进场前由供应商编写钻探组织施工设计并通过采购人审核，进场后要严格按照施工设计要求精心组织实施与管理，实行日报制度；采购人对施工过程进行全程质量监督。

七、安全及环保要求

供应商在施工前，要制定安全环保措施和应急预案。施工过程中，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《地质勘探安全规程》（AQ 2004-2005）《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T 0374-2021）等相关法律法规以及有关技术标准，确保当地自然环境不遭破坏和工程项目安全生产，供应商对施工安全和环保问题承担全部责任。

八、提交的资料

包括但不限于以下资料：

1.经采购人审核通过的钻探组织施工设计。

2.钻探施工班报表。

3.钻孔简易水文地质观测记录表。

4.钻具丈量及孔深校正记录表。

5.钻孔弯曲度测量记录表。

6.实物岩（矿）心。

7.各类实物样品及采样登记表。

上述所提交资料均需达到甲方资料汇交要求。供应商应根据本项目上述需求编制详细的服务响应方案。

九、付款方式

（一）合同签订后5日内，支付合同额的40%。

（二）所有钻孔质量验收通过后5日内，支付合同额的50%。

（三）项目成果报告通过审查后5日内，支付合同额的10%。

最终实际费用按实际完成的工作量和单价进行结算，多退少补。

成交人在每期每笔款项支付前应当向采购人开具相应种类的等额增值税普通发票，否则采购人有权暂停付款，且无需承担违约责任。

# 第四章 合同条款和格式

说明：本合同内容条款在正式签署前可根据项目实际情况进行修改，仅作参考。

江苏省丰县王沟-宋楼地区油页岩（石盐）普查钻探专项服务项目

服务合同

委托方（甲方）：江苏省地质局第五地质大队

受托方（乙方）：

委托方通过竞争性磋商方式（委托/招标/竞争性磋商），确定受托方提供“江苏省丰县王沟-宋楼地区油页岩（石盐）普查钻探专项服务项目”项目采购。双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就开展此项目工作及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 目的任务及主要实物工作量

本次钻探专项工作包括钻探工程和样品采集。

（一）目标任务

1.钻探工程

对前期物探探测、解译的重点有利异常进行深部验证，揭露、控制目标层位和矿层，并作为采样工程采集各类样品。

2.样品采集

在钻探工程中系统采集各类样品并开展岩矿试验，初步查明矿石类型、品位、结构、构造、赋存状态、加工技术性能等特征。

（二）主要实物工作量

1.钻探工程

直孔2孔，单孔工作量1300m，总工作量2600m。

2.样品采集

总计640件，其中：

（1）油页岩样品包括化学全分析样、基本分析样、组合分析样、综合分析样、有机地球化学分析样、薄片鉴定样、X光衍射矿物成分分析样、小体重测定样等8类，共312件。

（2）石盐样品包括化学全分析样、基本分析样、组合分析样、薄片鉴定样、小体重（湿度）测定样等5类，共328件。

以上工作量为设计工作量，最终以实际完成工作量为准。

- 技术要求

（一）钻探工程

1.工作阶段

包括开孔前工作、钻进中工作、钻孔终孔工作、岩心处置与保管等。

2.钻孔施工及工艺要求

（1）钻孔结构

井身采用二开结构。

一开井径Φ152mm，钻进至基岩下入D40Φ127mm表层套管（下入深度一般以超过Q+N底界至基岩）；二开井径Φ94mm钻进至终孔。

（2）终孔层位

终孔层位为古近系官庄组顶界面下5m。

（3）钻孔钻进段

无心钻进孔段：开孔至新近系丰县组底界面上50m。

取心钻进孔段：新近系丰县组底界面上50m至终孔。

（4）重要地质层位的预判

钻进过程中，要实时观察钻进情况变化和岩心岩性变化，结合丰县组、大汶口组油页岩段和下含盐段等重要地质层位的岩性特征，对上述重要地质层位的孔深进行科学预判，以及时调整适宜的钻进工艺。

（5）钻进工艺

由于油页岩、石盐的特殊物理化学性质，在钻进过程中，油页岩矿层易污染、易燃烧变质，石盐矿层易污染、易溶蚀，要在对重要地质层位做好科学、准确预判的基础上，进入油页岩段和下含盐段前10m时，对钻进工艺及时做出调整。

3.钻孔质量要求

所有钻孔施工质量均达优质孔。

（1）岩（矿）心采取率

仅对取心段作采取率要求。岩心采取率不得低于70%，矿层及顶底板采取率不得低于80%。

（2）钻孔弯曲度

施工中每进尺100m和终孔时测量一次钻孔倾角、方位角，倾角允许偏差为每百米2°。

（3）钻孔孔深

施工中每进尺100m和终孔时测量一次孔深，孔深允许误差为1‰。

（4）钻孔简易水文地质观测

所有钻孔均需进行简易水文地质观测。每个班次测量2个回次的提钻后、下钻前的水位，时间间隔应大于5分钟。终孔24小时后观测稳定水位。

（5）钻探班报表

钻探班报表（含简易水文观测报表、交接班报表）记录必须由机台专人负责，在现场用2H铅笔及时认真填写、妥善保管，记录必须做到及时、真实、齐全、准确、整洁，如实反映客观情况，终孔后装订成册。

（6）封孔

所有钻孔需全孔封孔。

钻探工程具体实施和提交的相关成果按照《固体矿产勘查原始地质编录规程》（DZ/T 0078-2015）、《固体矿产勘查工作规范》（GB/T 33444-2016）、《地质岩心钻探规程》（DZ/T 0227-2010）、《井矿盐钻井技术规范》（QB/T 203-2022）、《固体矿产勘查钻孔质量要求》（DZ/T 0486-2024）、《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T 0374-2021）、《矿产地质勘查规范 油页岩、石煤、泥炭》（DZ/T 0346-2020）、《矿产地质勘查规范 盐类 第3部分：古代固体盐类》（DZ/T 0212.3-2020）等技术标准的相关要求以及本项目设计关于钻探工程的具体要求执行。

（二）样品采集

各类样品均在各钻孔岩（矿）心中采集，样品采集在钻孔原始地质编录的基础上实时进行。

油页岩各类样品于岩（矿）心取出后12小时内采集完成；样品采集前，如岩（矿）心沾有泥浆或其他杂物时，在未装岩心箱前用水快速冲洗干净，不得长时间浸泡。对于松软、粉状岩（矿）心，要保持其原有状态，对其所沾的泥浆、岩粉则不能用水洗，待泥质半干时将其剥掉后，应用塑料袋装好；要保证样品清洁无污染，并用塑料袋封装后及时送样测试，其中油页岩有机地球化学分析样要用取样瓶密封包装。

石盐各类样品于岩（矿）心取出后12小时内采集完成；样品采集前，如岩（矿）心沾有泥浆或其他杂物时，在未装岩心箱前用饱和NaCl溶液快速清洗干净，不得长时间浸泡。对于松软、粉状的岩（矿）心，要保持其原有状态，对其所沾的泥浆、岩粉则不能用液体清洗，待泥质半干时将其剥掉后用塑料袋装好；要保证样品清洁无污染，并用塑料袋封装后及时送样测试，尤其要防止样品二次见水发生溶蚀，影响样品分析测试结果的真实性。

油页岩、石盐各类样品的采集和提交的相关资料执行《矿产地质勘查规范 油页岩、石煤、泥炭》（DZ/T 0346-2020）、《矿产地质勘查规范 盐类 第3部分：古代固体盐类》（DZ/T 0212.3-2020）等技术标准的相关要求以及本项目设计关于样品采集的具体要求。

第三条 提交成果

包括但不限于以下资料：

1.经甲方审核通过的钻探组织施工设计。

2.钻探施工班报表。

3.钻孔简易水文地质观测记录表。

4.钻具丈量及孔深校正记录表。

5.钻孔弯曲度测量记录表。

6.实物岩（矿）心。

7.各类实物样品及采样登记表。

上述所提交资料均需达到甲方资料汇交要求。

第四条 项目期限

收到甲方通知5日内进场施工，单孔60日内完成施工并提交相关资料。

特别说明：因人力不可抗拒的自然灾害（包括但不限于疫情、台风、水灾、地震等）造成停工，影响项目实施，乙方应提出书面申请，得到甲方书面同意后总工期可顺延。

第五条 项目费用

本合同总金额为人民币（大写）****元整（¥ ***元），包括提供本次专项服务所需的设备、人员、材料、青苗补偿费等所有费用。

第六条 费用支付

1.甲乙双方签订合同后，乙方按照合同总价的10%作为履约保证金支付给甲方；甲方验收通过后15个工作日内，甲方全额无息退还履约保证金。

- 2.合同签订后5日内，支付合同额的40%。

- 3.所有钻孔质量验收通过后5日内，支付合同额的50%。

- 4.项目成果报告通过审查后5日内，支付合同额的10%。

- 5.最终实际费用按实际完成的工作量和单价进行结算，多退少补。

乙方在每期每笔款项支付前应当向甲方开具相应种类的等额增值税普通发票，否则甲方有权暂停付款，且无需承担违约责任。

第七条 验收方及验收标准

甲方负责验收，验收标准按第二条“技术要求”执行。

第八条 甲方责任

1.负责审核乙方编制的钻探组织施工设计。

2.及时支付项目经费。

3.负责监督检查乙方项目管理。

4.负责监督乙方工作质量和经费使用。

5.根据乙方申请，组织钻孔质量验收。

第九条 乙方责任

1.签订合同后，根据甲方要求，提交钻探组织施工设计，交甲方审核通过后实施；

2.按照合同标的及钻探组织施工设计，全面完成项目工作目标、各项工作手段的足额实物工作量；

3.因施工需要与企业或地方协调联系、青苗赔偿、土地占用等由乙方负责，由此发生的费用由乙方自理;

4.负责项目组织实施和条件保障；

5.负责项目技术、质量及其经费管理，为履行本合同，必须建立完善的质量保证体系；

6.及时向甲方报送项目实施进展情况，并对其真实性负责；乙方在合同履行期间，项目有重大进展、重大变动，应及时向甲方报送专报；

7.按本合同约定向甲方提交原始资料、实物资料等各类资料；

8.接受甲方或项目管理部门组织的质量、经费检查，并为之提供必要的工作条件；

9.合同履行期间，应当遵守国家、江苏省自然资源厅、所在地有关安全生产的要求，保证项目人员和设备安全，并为开展项目工作提供完善的劳动防护设施和保护用品，为乙方所有现场作业人员购买意外伤害险。合同履行期间，如发生安全事故的法律责任和因此发生的费用，由乙方承担；

10.项目实施期间人员、设备、安全保卫工作由乙方负责。

第十条 违约责任

1.甲方违约责任

（1）合同签订后，乙方人员及设备已进入施工现场，如由于甲方原因工程停工而中止合同，甲方支付总合同金额10%的违约金；

（2）甲方未按第六条支付乙方合同款，应按延误天数和当时银行利息向乙方支付违约金。

2.乙方违约责任

（1）合同签订后，如乙方擅自终止或解除合同，乙方应全额返还甲方预付的合同款，并向甲方支付合同总经费10%的违约金；

（2）乙方未按合同规定的期限完成施工任务，应向甲方支付延期损失费，每天的延期损失费按合同总经费的0.5%计算；

（3）由于乙方人为原因，造成施工质量不符合技术要求的，采取补救措施后仍达不到要求，验收不能通过，乙方应全额返还甲方已付的合同款；

（4）对于项目获取的原始数据、成果资料及甲方提供的所有资料，乙方有义务保密，未经甲方书面允许，不得外泄给第三方，不得公开发表；若有必要，双方研究共同发表，否则甲方有权追究乙方的责任，并追究乙方承担合同总经费5倍的罚款。

第十一条 资料所有权及保密权

1.乙方应保证所提供资料的合法性及真实性；

2.乙方有责任对成果保密，未得到甲方书面同意，不得以任何方式、任何理由向第三方泄露。

第十二条 争议的解决

本合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能协商解决，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 由于不可抗拒的因素，致使本合同无法履行时，双方应按有关法律、法规及时协商处理。

第十四条 本合同未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决，双方签订的补充协议或纪要视为本合同的组成部分，亦具有法律效力。

第十五条 附则

1.本合同经双方法人代表（委托人）签字，加盖双方单位公章或合同专用章后生效。

2.本合同壹式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

| 甲方（公章）：江苏省地质局第五地质大队 | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（委托代理人）： | 法定代表人（委托代理人）： |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |
| 税务登记证号： | 行号： |
| 地址： | 地址： |
| 签订日期： | 签订日期： |

第五章 响应文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

评审索引

| 评审项目 |  | 评分要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

一、磋商响应函、报价文件

- 1.磋商响应函

致：

根据贵方为	项目采购的竞争性磋商公告（项目编号：	），授权委托人	（全名、职务）经正式授权并代表	（磋商供应商名称）提交下述文件：

（1）竞争性磋商初始报价单。

（2）按磋商供应商须知要求提供的全部文件。

（3）磋商保证金，金额为人民币 /元。

据此函，授权委托人宣布同意如下：

（1）完成本项目的初始报价见报价表。项目经理为：		。

（2）磋商供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（3）磋商供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（4）其有效期为自提交首次响应文件截止时间后90天。

（5）如果在递交最后报价后，磋商供应商在磋商有效期内撤回响应文件（承诺及回复等），其磋商保证金将被采购人没收。

（6）磋商供应商同意提供按照采购人的可能要求的与其磋商有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的磋商供应商。

（7）如果我们被确定成交供应商，我们将按照竞争性磋商件的规定向贵公司支付采购代理服务费。

（8）与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

磋商供应商地址：

邮编：

电话：

传真：

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 2.竞争性磋商初始报价单

（按照苏采云固定格式填报）

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

2、响应文件所报的响应价格（首次报价）不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，按无效响应处理。

3、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（二次或多次报价）。请供应商请勿离开苏采云开标大厅，直至最后报价结束。

- 3.报价明细表

| 序号 | 服务内容 | 单价（元） | 预估数量 | 单位 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻探工程 |  | 2600 | 米 |  |
| 2 | 油页岩样品采集 |  | 312 | 件 |  |
| 3 | 石盐样品采集 |  | 328 | 件 |  |
| 合计 |  | 大写：人民币____________________元 小写：￥____________________ |  |  |  |

供应商名称：

供应商公章（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：以上工作量为设计工作量，最终以实际完成工作量为准。固定单价，据实结算。

## 二、资格证明文件

1、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2025年度的财务报表复印件并加盖公章（至少包括资产负债表和利润表以及现金流量表，法人或者其他组织成立未满六个月的可以不提供）。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供证明材料或承诺函（供应商自行编写并加盖公章）。

4、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供自2025年10月（含）至响应文件递交截止时间内任意一个月的纳税凭据复印件（依法免税的应提供相应文件说明）；提供自2025年10月（含）至响应文件递交截止时间内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）。

5、参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

提供承诺函并加盖公章。

致________（采购人或采购代理机构）：

我单位在参加本次采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录，包括：

我单位未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

单位名称（全称并加盖公章）：

日期：

6、其它必要资格证明文件

## 三、其他相关文件

- 1.法人授权委托书

法人授权委托书

（格式、供参考）

致江苏省招标中心有限公司：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人               合法地代表我单位参加江苏省招标中心有限公司组织的（项目编号为：      ）                 项目的竞争性磋商活动，受托人有权在该竞争性磋商活动中，以我单位的名义签署磋商响应函和响应文件，与采购人磋商、澄清、解释，签订补充文件、合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

二О     年     月     日

授权代表身份证复印件

法定代表人身份证明复印件

四、证明货物/服务的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件的实施方案

- 1.商务条款偏离表

供应商名称：                 项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1.如供应商无任何偏离，也需在上表中注明并在响应文件中递交此表。

2.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于竞争性磋商文件要求，负偏离指供应商的响应低于竞争性磋商文件要求。

3.若未填写上表，则视为无任何偏离。

- 2.技术要求响应/偏离表

供应商名称：                 项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目技术要求 | 响应文件技术指标情况 | 响应/偏离情况 | 必要的证明材料所在页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1.对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。

2.作为响应文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝采购文件技术要求或简单标注“符合”“满足”。

3.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

- 3.商务部分

（结合评标办法要求提供相应证明材料）

3.1、单位业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目签订时间 | 钻探深度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

注：按照评标办法要求提供相关证明材料

3.2、项目负责人或项目技术负责人

注：按照评标办法要求提供相关证明材料

3.3、团队成员

注：按照评标办法要求提供相关证明材料

3.4、设备配置

注：按照评标办法要求提供相关证明材料

4.技术部分

（结合评标办法要求提供相应证明材料）

4.1、资料收集与分析利用

4.2、质量管理制度和措施

4.3、安全生产制度和保密措施

4.4、环保、文明施工措施

4.5、目标任务与工作量

4.6、钻探工程施工方案

4.7、样品采集方案

五、其他针对“第二章  磋商须知”中“评审办法”的相关内容

（所有“评审办法”中涉及，但是在响应文件格式中未提供具体目录和格式的内容。）

## 六、政府采购政策

（不适用可不提供）

- （一）政府采购促进中小企业发展政策

1、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. 江苏省地质局第五地质大队江苏省丰县王沟-宋楼地区油页岩（石盐）普查钻探专项服务项目，属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业 收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

2.其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。本单位参加项目编号为            的              单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程、提供服务），或提供其他残疾人福利性单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位（公章）：

日期：      年  月  日

3、监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- （二）政府采购节能产品政策

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，磋商标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、磋商小组根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。

3、磋商标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在响应文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

4、供应商必须保证使用节能产品参加磋商的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

节能产品报价表

供应商（公章）：                               项目编号：

| 序号 | 在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 节能产品认证证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表（签字）：

日期：      年  月  日

- （三）政府采购环境标志产品政策

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，磋商标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、磋商小组根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。

3、磋商标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在响应文件中提供《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

4、供应商必须保证使用环境标志产品参加磋商的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

环境标志产品报价表

供应商（公章）：                               项目编号：

| 序号 | 在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 环境标志产品认证证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，环境标志产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表（签字）：

日期：      年  月  日

- （四）国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

成本比例声明函

（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到（填写具体百分比）。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

友情提醒：

一、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》中本国产品界定标准：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

中国境内生产的组件成本核算基本规则详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。