政 府 采 购

竞争性磋商采购文件

采购编号：JSZC-320591-SZCD-C2026-0004

采购项目：外包学院2026年日常零星维修工程

采购类别：工程类

采购单位：苏州工业园区服务外包职业学院

诚德天工建设咨询（苏州）有限公司

二〇二六年四月

目 录

磋商须知前附表	3

第一章 磋商采购公告	5

第二章 磋商邀请函	10

第三章 磋商须知	11

第四章 采购内容	26

第五章 磋商响应文件格式	34

第六章 合同主要条款	53

第七章 评审方法及评分标准	74

磋商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320591-SZCD-C2026-0004 |
| 2 | 项目名称 | 外包学院2026年日常零星维修工程 |
| 3 | 采购代理机构名称及地址 | 名称：诚德天工建设咨询（苏州）有限公司 地址：苏州市相城区元和街道阳澄湖西路御窑商业街6号楼二楼 联系人：陆玲（项目负责人）、郑钰琪、邹雅琴、孙清武 联系电话：0512-68557251 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州工业园区服务外包职业学院 地址：苏州工业园区独墅湖科教创新区松涛街208号 联系人：王老师 联系电话：0512-62932033 |
| 5 | 响应文件组成 | 详见采购文件第三章 |
| 6 | 响应保证金 | 本项目不收取响应保证金，但须在响应文件中提供响应保证承诺书，格式见采购文件第五章。 |
| 7 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起六十天（日历日） |
| 8 | 响应文件提交 （上传）截止时间 | 2026年5月14日14时00分（北京时间） |
| 9 | 开启时间 开启地点 | 开启时间：2026年5月14日14时00分（北京时间） 开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 10 | 评分标准及评审方法 | 综合评分法，以响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。 |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 12 | 成交通知书（未成交）通知书 | 确定成交供应商后，采购代理机构在规定时间内向成交供应商发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 采购代理机构向未成交供应商以电子邮件形式发放未成交通知书，电子邮箱以供应商提交的磋商响应函中登记注明的电子邮箱为准，供应商未登记注明电子邮箱的，视为自动放弃获知相关信息权利并承担相应后果。 |
| 13 | 代理服务费 | 下载成交通知书时由成交供应商向采购代理机构支付代理服务费，具体收费标准（依据2023年苏州市级政府采购代理服务收费公告信息变更表（第一批）https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20230215130819730.shtml）以如下比例按差额定率累进法进行计算，含在供应商响应总报价中： 预算金额100万元以下部分按该部分预算金额的1.5%计算； 预算金额100（含）～500万元部分按该部分预算金额的1.1%计算； 预算金额500（含）～1000万元部分按该部分预算金额的0.8%计算； 预算金额1000（含）～5000万元部分按该部分预算金额的0.5%计算； 本项目代理服务费为15000元。 收款单位：诚德天工建设咨询（苏州）有限公司 银行账号：1102170509008156875 开户银行：中国工商银行苏州沧浪新城支行 |
| 14 | 采购文件附件 | 《采购文件附件：2026年日常零星维修工程预算》请各供应商自行下载。 |

# 第一章 磋商采购公告

项目概况 外包学院2026年日常零星维修工程JSZC-320591-SZCD-C2026-0004采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2026-05-14 14:00 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320591-SZCD-C2026-0004

项目名称：外包学院2026年日常零星维修工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：100.000000万元

最高限价（如有）：本项目采用整体优惠率报价，按“《采购文件附件：2026年日常零星维修工程预算》综合单价×（1-优惠率）”确定结算单价，优惠率统一适用于所有维修项目，不单独拆分。除不可竞争费用按规定计取不参与优惠外，其余费用均执行成交优惠率。优惠率不得小于0，否则为无效响应。

采购需求：

1.项目概况：外包学院2026年房屋、设施设备日常零星维修及应急抢修，含土建、安装、专项设备维修等。具体详见工程量清单。

2.工程地点：苏州工业园区松涛街208号（外包学院校内，具体维修点位以采购人通知为准）

3.质量要求：合格

合同履行期限：一年；或经审计后的累计结算金额达到采购预算金额100万元时服务终止（以两者先到为准）。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为建筑业，供应商应为中小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商须具备有效的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书，并具备有效的安全生产许可证；

2.拟投入本项目的项目负责人须具备有效的建筑工程专业二级及以上建造师注册证书，并具备有效的建设行政主管部门核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证）；

3.项目负责人必须满足下列条件：

1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：供应商在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026-05-14 14:00（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2026-05-14 14:00 （北京时间）

地点：苏州工业园区公共资源交易中心新场地-开标室（三）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.政府采购监管部门监督电话：0512-66681110

2.本次采购的有关信息将在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布，敬请留意；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

3.获取采购文件方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统+供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

方正电子签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、13675197356；

“苏采云”系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、18261002950、0519-86722802；QQ：3048755361、1315179389、895706745；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝签订本政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（4）根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）、〈财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见〉（财库〔2022〕3号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他有关部门、单位认定的不良信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

5.本项目采用电子招投标形式，响应文件网上递交，供应商不需要现场参加采购活动，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内（响应文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃响应。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

7.磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在响应文件递交截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

8.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：苏州工业园区服务外包职业学院

单位地址：苏州工业园区独墅湖科教创新区松涛街208号

联 系 人：王老师

联系电话：0512-62932033

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：诚德天工建设咨询（苏州）有限公司

单位地址：苏州市相城区元和街道阳澄湖西路御窑商业街6号楼二楼

联 系 人：陆玲（项目负责人）、郑钰琪、邹雅琴、孙清武

联系电话：0512-68557251

3.项目联系方式

项目联系人：陆玲

电话：0512-68557251

第二章 磋商邀请函

诚德天工建设咨询（苏州）有限公司受苏州工业园区服务外包职业学院的委托，就其所需的外包学院2026年日常零星维修工程在国内组织竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参加磋商。

1.项目编号：JSZC-320591-SZCD-C2026-0004

2.项目名称：外包学院2026年日常零星维修工程（具体内容详见第四章采购内容）

3.文件提交（上传）截止时间：2026年5月14日14时00分（北京时间）

4.采购项目联系人及联系方式：

（1）采购单位：苏州工业园区服务外包职业学院

地址：苏州工业园区独墅湖科教创新区松涛街208号

联系人：王老师

联系方式：0512-62932033

（2）采购代理机构：诚德天工建设咨询（苏州）有限公司

地址：苏州市相城区元和街道阳澄湖西路御窑商业街6号楼二楼

联 系 人：陆玲（项目负责人）、郑钰琪、邹雅琴、孙清武

联系方式：0512-68557251

响应单位获取本采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的磋商准备，并按竞争性磋商采购文件的要求详细填写和编制响应文件，并按“磋商须知前附表”确定的时间、地点准时参加磋商。

诚德天工建设咨询（苏州）有限公司

2026年4月30日

第三章 磋商须知

1.本工程项目按照现行法律、法规和部门规章，通过竞争性磋商方式，选定承包人。

2.现场条件：

2.1施工现场平整情况：现有原状。

2.2场内外道路：已到位 。

2.3施工用电：已到位。

3.发包范围: 外包学院2026年日常零星维修工程；具体详见工程量清单。

4.合同履行期限：一年；或经审计后的累计结算金额达到采购预算金额100万元时服务终止（以两者先到为准）。

5.质量要求：合格。

6.供应商资格要求：

详见本项目采购公告中的“申请人的资格要求”。

7.分包：本项目不允许分包。

8.磋商费用：

磋商供应商承担其编制及递交磋商响应文件的一切费用，无论结果如何，发包人对上述费用不负任何责任。

9.磋商采购文件

9.1磋商文件的组成

（1）磋商须知前附表

（2）磋商采购公告

（3）磋商邀请函

（4）磋商须知

（5）采购内容

（6）磋商响应文件格式

（7）合同主要条款

（8）评审方法及评分标准

9.2供应商通过CA在苏采云政府采购一体化平台系统内下载获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容。供应商同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按采购文件要求提交全部资料，或响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该电子响应文件有可能按无效响应处理。

9.3采购文件及其补充通知（更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对采购文件及其补充通知（更正公告）的真实性、完整性不承担任何责任。

10.采购文件的询问、澄清和修改

10.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对采购文件用补充通知（更正公告）的方式进行澄清或者修改，并通过财政部门指定的政府采购信息发布媒体对外进行发布。

10.2供应商通过财政部门指定的政府采购信息发布媒体自行查看拟参与项目的补充通知（更正公告）。补充通知（更正公告）将作为采购文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

10.3为使供应商有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正响应文件，或出于其他原因，采购人或采购代理机构有权推迟磋商截止时间和开标时间，并将此变更通知以补充通知（更正公告）的形式对外发布。

10.4采购文件的澄清、修改、补充等内容均以财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布的内容为准。

11.答疑

11.1勘查现场

11.1.1根据自身需要，供应商可对有关现场和周围环境进行勘查，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘查现场所发生的费用由供应商自己承担。

11.1.2采购人或采购代理机构向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为有可能会被供应商使用的资料。供应商由此而做出的推论、理解和结论，采购人或采购代理机构概不负责。

11.1.3经采购人允许，供应商可因勘查现场目的进入采购人的项目现场。供应商应自行承担勘查现场所引起的所有风险与责任。供应商不得因勘查现场使采购人承担因他人勘查现场所引起的任何风险与责任，同时不得使采购人、现场设施及附着物蒙受损失，否则须向采购人进行全额赔偿。

11.1.4供应商应在现场勘查时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其参加采购活动的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11.2答疑包括采购人或采购代理机构认为可以回答且不会引起供应商误解的相关问题和答复，由于答疑而产生的对采购文件内容的修改，由采购人或采购代理机构按照本须知有关规定，以补充通知（更正公告）的方式发出。

12.提示与要求

12.1供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提交（上传）响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件作出实质性响应，否则，其响应文件可能按无效响应处理。

12.2无论是否提交（上传）响应文件，供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13.响应文件计量单位和使用文字

13.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，采购单位概不负责。

14.响应文件的组成（部分格式见第五章）

14.1封面

★14.2磋商报价表（按苏采云系统要求填报）

★14.3 资格审查响应文件

14.3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：根据供应商的实际情况提供明细清单等或承诺；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供提交响应文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收的凭据（专用收据或银行对账单）和社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明函；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

14.3.2落实政府采购政策需满足的资格要求的证明材料：

《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

14.3.3本项目的特定资格要求证明材料：

（1）供应商须具备有效的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书，并具备有效的安全生产许可证；

（2）拟投入本项目的项目负责人须具备有效的建筑工程专业二级及以上建造师注册证书，并具备有效的建设行政主管部门核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证）；

（3）项目负责人必须满足下列条件（提供承诺书，格式见磋商响应文件格式）：

1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

（4）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单：供应商无需提供相关证明资料，由采购代理机构按照采购文件第三章“23.1信用评审记录”执行。

★14.4符合性审查文件

14.4.1商务要求

14.4.1.1磋商响应函；

14.4.1.2关于资格文件的声明函；

14.4.1.3法定代表人授权委托书（如有授权）；

14.4.1.4供应商法定代表人身份证及代理人身份证（如有授权）；

14.4.1.5供应商为授权委托人（如有授权）缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴费证明材料扫描件；

14.4.1.6供应商情况表；

14.4.1.7供应商与其他单位存在直接控股、管理关系情况表；

14.4.1.8商务条款偏离表；

14.4.1.9拟投入本项目技术人员汇总表、供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴费证明材料扫描件；

14.4.1.10响应保证承诺书；

14.4.2技术要求

14.4.2.1“水嘴”、“荧光灯”节能（节水）产品认证证书；

14.4.2.2主材品牌清单表；

14.4.2.3其他有关符合性证明的文件。

14.5综合评审响应文件

相关要求详见采购文件第七章 评审方法及评分标准。

★14.6企业报价折扣证明

14.6.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

注：

（1）以上14.3为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.4为符合性审查须提供的资料，供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）本项目专门面向中小企业采购，供应商须按14.6.1要求提供材料并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（4）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

15.电子响应文件的编制与提交

15.1本项目为网上招投标项目，供应商应使用CA证书登录“苏采云”获取采购文件，财政部门指定的政府采购信息发布媒体上获取补充（更正）文件，对响应文件进行电子签章、线上提交响应文件；供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商提交响应文件的时间以系统收到上传的电子响应文件时间为准，供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

15.2本采购文件中用带星号（“★”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的服务和商务要求为实质性条款要求，供应商对相关内容不得有任何偏离，否则作无效响应处理。

15.3制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

16.响应文件提交（上传）截止时间

16.1响应文件必须在采购文件规定的提交（上传）截止时间前上传系统。

16.2采购人或采购代理机构推迟响应文件提交截止时间时，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布通知，供应商通过财政部门指定的政府采购信息发布媒体上自行查看。在这种情况下，采购人或采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

16.3在提交（上传）截止时间以后提交（上传）的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

17.响应文件的修改和撤回

17.1供应商在响应文件网上提交截止时间前，可以对其电子文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在响应文件网上提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

17.2供应商在响应文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。在截止时间至采购文件中规定的响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应。

18.报价（编制）要求的说明

18.1根据提供的磋商文件、工程量清单及有关资料单独编制相关项目实施的磋商报价并汇总填入已标价工程量清单。

18.2供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只参加其中部分内容者，其响应文件无效。但如果采购文件划分标段的，则供应商可以有选择地只参加其中一个或几个标段，也可以参加全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

18.3一项内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

18.4响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示。

19.报价说明

19.1响应报价应包括完成所列全部工作内容的一切费用，含现场勘察、人工费、材料费、机械费、管理费、安全文明施工费、夜间施工费、安装调试、维护、利润、代理服务费、税金及政策性文件规定费用等所有费用。综合单价一经成交确定，合同履行期间不因市场价格波动而调整。

19.2《采购文件附件：2026年日常零星维修工程预算》所列综合单价及总价均为最高限价，所列工程量仅作报价参考，结算以实际完成工程量为准。本项目总预算为100万元。

19.3本项目采用整体优惠率报价，按“《采购文件附件：2026年日常零星维修工程预算》综合单价×（1-优惠率）”确定结算单价，优惠率统一适用于所有维修项目，不单独拆分。除不可竞争费用按规定计取不参与优惠外，其余费用均执行成交优惠率。优惠率不得小于0，否则为无效响应。

19.4供应商应保证报价文件完整清晰、真实有效，成交后视为已全面响应本项目全部要求，合同履行期间不再因报价填报问题向采购人提出增加任何费用的要求，相关风险由供应商自行承担。

19.5本工程主要材料已列明参考品牌及规格型号的，供应商可选用推荐品牌或同档次及以上品牌报价。施工期间，若所用材料品牌、档次低于参考标准，采购人有权要求更换，成交单价不作调整，成交供应商须无条件执行。

20.响应保证金

根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于明确投标（响应）保证金有关事项的通知》（苏财购〔2020〕7号），本项目不收取响应保证金，供应商应在响应文件中提供《响应保证承诺书》（详见格式）。

21.响应文件的有效期

21.1自响应文件上传截止之日起60天内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应文件，将按无效响应处理。

21.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。拒绝接受延期要求的供应商的响应文件将被拒绝。

22. 磋商程序

22.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

22.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

22.3在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

22.4由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

22.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

注：本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

22.7对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

22.8在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

22.9磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

22.10供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

注：磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

22.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

22.12由采购人根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

22.13如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

23.信用记录评审：

23.1采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）查询供应商的信用记录。

23.2磋商小组对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1.被列入失信被执行人名单；

2.被列入重大税收违法案件当事人名单；

3.企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款（法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至提交（上传）响应文件日未满三年的。

其他有关“供应商信用查询”的规定见苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）、《关于在政府采购活动中甄别较大数额罚款有关事项的通知》（苏财购〔2021〕32号）、《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例> 第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库 〔2022〕3 号）文件。

24.评审内容的保密

24.1评审开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

24.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

24.3在评审期间，采购人或采购代理机构将通过指定联络人与供应商进行联系，供应商授权代表须保证联系电话通畅。

25.对响应文件的初审

25.1磋商小组应当依法对响应供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，本项目采购失败。

25.2响应文件属下列情况之一的，磋商小组将按无效响应处理：

25.2.1响应文件未按照本须知规定制作的；

25.2.2与采购文件有重大偏离；

25.2.3供应商拒绝修正错误；

25.2.4供应商的报价是选择性的；

25.2.5供应商的报价只投了部分内容；

25.2.6磋商响应文件未加盖磋商供应商公章、法定代表人或其授权委托人的印鉴或签字的；

25.2.7供应商资格不符合磋商公告要求的；

25.2.8报价高于采购预算或高于最高限价的；

25.2.9未满足发包人要求工期和质量等级要求的；

25.2.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在磋商现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

25.2.11供应商的响应文件出现了磋商小组认为不应当雷同的情况；

25.2.12机器码检查中，不同响应文件制作机器码一致的，响应文件将被认定为无效响应；

25.2.13其他磋商小组认定无效的情况。

25.3在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质响应了采购文件的要求。实质上响应的文件应该是与采购文件的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

25.4磋商小组将允许修改响应中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应供应商的名次相应排列。供应商不得对响应文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则响应文件无效。

25.5磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其实质性响应。

25.6磋商小组将对确定为实质上响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定进行修正：

25.6.1响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.6.2单价金额小数点或百分比有明显错位的，应以响应报价表的总价为准，并修改单价；

25.6.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

25.6.4对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

25.6.5供应商不同意以上修正，则其响应文件将按无效响应处理。

25.6.6评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标审查程序：

①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

③响应报价低于采购项目最高限价（采购项目预算）45%的，即响应报价<采购项目最高限价（采购项目预算）×45%；

④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.响应文件的评价和比较

26.1磋商小组仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。

26.2评价和比较采用综合评分法，即指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。磋商小组严格按照采购文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供的服务进行评价比较。

26.3最低的响应报价是成交的重要条件，但不是唯一条件。

27.项目的终止

27.1出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

27.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.1.3除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

27.1.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

28.成交供应商的确认

28.1磋商小组根据供应商资格审查情况，对其响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。（采用综合评分法的，评审结果按照评审得分由高到低顺序推荐。评审得分相同的，按照最后总报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后总报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。）

28.2采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商，在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

28.3确定成交供应商后，采购代理机构将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各参加磋商的供应商如对成交结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有供应商法定代表人或其授权代表签署。采购代理机构将在收到经供应商法定代表人或其授权代表签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经供应商法定代表人或其授权代表签署，采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

29.合同授予标准

29.1采购人将把合同授予其响应文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.成交通知书

30.1确定成交供应商后，采购代理机构在法定时间内向成交供应商发出成交通知书。

30.2成交通知书将成为合同的组成部分。

31.合同的签订

31.1成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或其授权代表与采购人签订合同。

31.2采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

31.3签订合同及合同条款应以采购文件和成交供应商的响应文件及其澄清文件为依据。

32.代理服务费

32.1成交供应商须按磋商须知前附表的规定按其预算金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。

32.2成交供应商如果未按规定缴纳代理服务费，须向采购代理机构支付本采购文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金，同时采购代理机构保留诉讼权利。

32.3因成交单位自身违法、违约等行为致使成交结果无效的，代理服务费须按本项目采购的要求正常交纳，已交的代理服务费不予退还。

32.4采购单位在编制本项目采购预算时已综合考虑采购代理服务费，响应单位在报价时须将代理服务费综合考虑在响应报价中。

32.5在与代理机构签订委托代理协议时，已约定本项目的代理服务费由成交单位支付。

32.6收费标准（依据2023年苏州市级政府采购代理服务收费公告信息变更表（第一批）https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20230215130819730.shtml及苏财购字〔2016〕18号）。以如下比例按差额定率累进法进行计算，含在供应商响应报价中：

预算金额100万元以下部分按该部分预算金额的1.5%计算；

预算金额100（含）～500万元部分按该部分预算金额的1.1%计算；

预算金额500（含）～1000万元部分按该部分预算金额的0.8%计算；

预算金额1000（含）～5000万元部分按该部分预算金额的0.5%计算。

33.质疑的提出

33.1质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

33.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定，供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

33.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑将拒收。

33.4潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑（未按本项目采购公告规定获取采购文件的供应商提出的质疑将不予受理）。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

33.5供应商提出质疑应当提交质疑函、供应商参加投标确认函、获取采购文件日期证明材料和其他必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

33.6供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。质疑函须提供原件。

33.7供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字，同时提供自然人及代理人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法定代表人、主要负责人及代理人身份证复印件。

34.质疑的受理与答复

34.1采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

34.2接收质疑函的方式及联系方式：

接收质疑函的方式为当场送达或邮寄。

质疑联系人：陆玲（项目负责人）

联系电话：0512-68557251

通讯地址：苏州市相城区元和街道阳澄湖西路御窑商业街6号楼二楼。

34.3采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

34.4采购人、采购代理机构处理质疑的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

35.执行的政府采购政策

35.1中、小、微型企业

（1）本项目专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目所属行业为建筑业，供应商应为中小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同转包给大中型企业，中小企业不得将合同分包给大型企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，须在响应文件中提供《中小企业声明函》，未在响应文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小企业发展的相关政府采购政策。

（4）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

35.2残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

35.3监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

35.4绿色采购

（1）根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，采购人拟采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的，应当通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询、了解国家确定的认证机构和获证产品相关情况，根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，依据认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，并按照节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的最新规定执行。

本次拟采购产品涉及“水嘴”、“荧光灯”为节能产品政府采购品目清单中政府强制采购产品，响应单位须按照上述要求并依据国家相关标准的最新版本在其响应文件中提供对应节能（节水）产品认证证书，否则视为未实质性响应采购文件要求。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

36.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第四章 采购内容

受苏州工业园区服务外包职业学院的委托，诚德天工建设咨询（苏州）有限公司对其所需采购的外包学院2026年日常零星维修工程在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合磋商采购文件资格条件的各供应商前来参加磋商。

一、项目概况：

1.项目编号：JSZC-320591-SZCD-C2026-0004

2.项目名称：外包学院2026年日常零星维修工程

3.预算金额：人民币壹佰万元整（¥1000000.00元）

4.最高限价：人民币壹佰万元整（¥1000000.00元）

5.合同履行期限：一年；或经审计后的累计结算金额达到采购预算金额100万元时服务终止（以两者先到为准）。

6.项目地点：苏州工业园区松涛街208号（外包学院校内，具体维修点位以采购人通知为准）

7.项目承包方式：包工包料。

★二、采购需求：

（一）服务内容：外包学院2026年房屋、设施设备日常零星维修及应急抢修，含土建、安装、专项设备维修等。具体工程清单详见《采购文件附件：2026年日常零星维修工程预算》（清单工程量仅作报价参考）。

（二）人员及设备配备要求

1.为本项目配备资料管理人员、施工管理人员、质量管理人员、材料管理人员、专职安全员各1名，人员应具备相应专业技术与现场管理能力。

2.管理人员基本要求：

（1）项目负责人

工作要求：全面负责本项目维修管理工作，具体包括：

①根据采购人维修计划编制维修方案、下达各项业务指标，对下属人员进行管理、考核及培训；及时处理突发事件、投诉及采购人安排的其他相关任务。

②工作日驻场时间不少于2小时；应急抢修期间需24小时待命，确保快速响应维修需求、及时处置各类突发情况。

③具备良好的组织协调与处置能力，熟悉国家、省、市相关政策法规及行业服务规范。

④近五年内无行贿犯罪行为记录。

（2）技术负责人

工作要求：配合项目负责人开展维修管理，协助落实方案、现场管控；负责日常运维、资料整理、培训考核；处置突发情况、投诉协调，确保维修规范有序。

人员配备要求：配备数量1人，需满足以下全部条件：

①具备相应的专业技术能力，熟悉相关法规规范。

②具有零星维修项目管理经验，能熟练处置日常维修及应急情况。

③专业技术扎实，熟悉维修规范，能高效处理现场及资料工作。

④无挂靠、兼职等违规情形，严格遵守相关政策法规。

3.其他人员要求：

（1）须结合采购人维修计划，足额配备维修人员及专用作业设备。需合理配置工种、优化作业流程，做好工序衔接与配合工作；专业维修人员须具备对应岗位专业技术能力，精通建筑类维修作业及现场施工管理，具备良好的组织协调、沟通执行能力，且吃苦耐劳、责任心强。新学期报到、极端天气等特殊时段，须按照采购人要求及时增派人员，保障维修需求落实到位。

（2）维修人员进场前，项目负责人应向采购人提交完整的人员配备情况（含人员名单、资质证明等相关材料），经采购人同意后方可进场作业。

（3）成交供应商从业人员须遵纪守法，自觉遵守采购人各项管理制度，严格执行劳动用工相关法律法规，不得招用16周岁以下童工，不得擅自减少、调换或撤换关键服务岗位人员。

4.设备要求：成交供应商须配备满足本项目日常维修、应急抢修所需的专用作业设备，确保维修工作顺利开展，具体包括但不限于：

（1）基础维修设备：电钻、冲击钻、万用表、卷尺、水平仪、扳手、螺丝刀等常用维修工具；

（2）应急抢修设备：应急照明灯、便携式电焊机、小型切割机、管道疏通工具等；

（3）安全防护设备：安全帽、安全带、绝缘手套、防护口罩等（覆盖所有施工及维修人员）；

（4）其他设备：根据本项目维修需求所需的其他专用设备（如墙面修补工具、水电维修工具等）。

所有设备须确保完好可用，采购人有权对设备到位情况进行核查；若设备未达标，成交供应商须立即整改，整改完成后提交采购人验收，验收合格后方可开展相关工作；设备未达标且未按要求整改的，采购人有权解除合同。

（三）服务要求：

1.服从统一管理与调度，维修人员在接报后1小时内到场，制定方案经确认后施工。维修施工须严格遵守国家、江苏省及苏州市相关法律法规、规范标准及采购人管理制度及施工安全管理规定。

2.发生突发抢修情况时，维修人员须在30分钟内到达现场开展处置（遇暴雨、台风等恶劣天气可顺延，最长不超过15分钟）；常规维修物料须在1小时内到场，特种物料及大型设备到场时限另行协商约定。相关维修工作不得以任何理由拖延、推诿或隐瞒。

3.成交供应商须严格按照采购人要求的时限完成各项维修工作。施工中因尺寸偏差、未按操作规程作业等原因造成维修质量不合格的，成交供应商须无条件及时返工返修，直至采购人验收合格，返修产生的全部费用由成交供应商自行承担。

4.在施工过程中，接受采购人的监督检查，做到随做随清、谁做谁清，在操作中由于成交供应商贪图省事、偷工减料、浪费材料造成的损失由成交供应商负责。

5.主要材料进场前须提前24小时向采购人报验，经验收合格后方可使用。成交供应商须配备充足的常规维修备料，保障日常维修及时开展。

6.每道工序完成后（含隐蔽工程），应完整留存过程资料，包括施工位置、施工内容、现场照片等。

7.维修施工须文明施工，最大限度减少对校园正常教学、办公秩序的影响。

8.维修工作安全要求：

（1）成交供应商维修人员须严格遵守安全操作规程，国家规定需持证上岗的特种作业人员，必须持有效特种作业操作证上岗，严禁无证作业。

（2）成交供应商须加强从业人员安全教育与培训。因违反安全操作规程造成人身伤亡、财产损失的，全部责任及相关费用由成交供应商承担，并由成交供应商按规定上报事故。因第三方原因或不可抗力等特殊意外造成事故的，按国家法律法规及政策规定界定责任，相关费用由责任方承担；善后处置工作由成交供应商牵头负责。

（3）成交供应商在施工过程中必须对采购人负责，服从采购人安全生产管理，认真执行国家安全法规及公司有关安全生产的规章制度。施工现场项目负责人为安全生产第一责任人，全面落实安全生产主体责任；负责现场日常安全巡查、隐患排查及安全管理工作，严格执行采购人施工安全管理各项要求。

（4）安全用电，不私拉电线，如造成严重后果的，由成交供应商承担全部责任。

（5）施工前须对所有施工人员进行安全技术交底，明确施工安全注意事项、风险点及防控措施。

（6）制定完善的施工安全应急预案，针对高空坠落、触电、火灾、物体打击等突发安全事故，明确处置流程、责任人员及应急措施，确保事故发生后能及时有效处置。

9.成交供应商应妥善保管相关图纸、说明书和有关资料，不得扣留或抽取插页，并做好维修记录表。

10.成交供应商负责及时清理垃圾，保证场地清洁不影响师生出行；

11.落实采购人报修系统管理要求，配合推进维修服务信息化建设。

12.按采购人规定及校园管理要求，规范办理施工许可、动火作业、高空作业等审批手续，作业时须落实专人监护，未经批准不得擅自作业。

（四）主要材料的品牌和选型建议

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌或厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 墙砖、地砖、防滑地砖 | 马可波罗，新中源，东鹏，欧神诺 |
| 2 | 油漆、乳胶漆、外墙涂料 | 立邦、多乐士、美巢 |
| 3 | 纸面石膏板、轻钢龙骨 | 龙牌、泰山、杰科 |
| 4 | 木工板、免漆板 | 兔宝宝、莫干山、千年舟 |
| 5 | 洁具 | 九牧、箭牌、法恩莎 |
| 6 | 卫生间五金、家具五金 | 广东顶固、广东坚朗、GMT |
| 7 | 防水材料 | 东方雨虹、德高、卓宝 |
| 8 | 水泥 | 海螺、磊达、黄海 |
| 9 | 电线电缆 | 长江、远东、江南、上上 |
| 10 | 电线管 | 中财、联塑、公元、伟星 |
| 11 | PVC电线管、给排水管 | 中财、联塑、公元、伟星 |
| 12 | 灯具 | 雷士，欧普，三雄极光 |
| 13 | 开关、插座 | 正泰、罗格朗，西门子 |

注：

（1）响应单位响应时须在主要材料推荐品牌（厂家）中任选其中一个品牌或选用不低于推荐品牌（厂家）的一个品牌，如实填报《主材品牌清单表》，否则视为不实质性响应。

（2）本次拟采购产品涉及“水嘴”、“荧光灯”为节能产品政府采购品目清单中政府强制采购产品，响应单位须按照上述要求并依据国家相关标准的最新版本在其响应文件中提供对应节能（节水）产品认证证书，否则视为未实质性响应采购文件要求。

（3）洁具所明确的品牌应与提供的“水嘴”节能（节水）产品认证证书所对应品牌一致，灯具所明确的品牌应与提供的“荧光灯”节能（节水）产品认证证书所对应品牌一致否则视为不实质性响应。

三、综合考核评估

（一）服务质量月度考核

采购人依据合同约定的《月度考核标准》（详见合同附件）对成交供应商进行月度考核。若月度考核汇总平均分出现连续2个月低于75分，或累计4个月低于75分的情况，视为成交供应商重大违约，采购人有权单方面终止合同，由此造成的全部损失由成交供应商承担，成交供应商不得向采购人提出任何补偿要求。

（二）师生满意度测评

采购人分别于每年6月、12月组织师生满意度测评，成交供应商须确保每次测评满意度不低于85%。若单次满意度低于85%但不低于70%，成交供应商须在2个工作日内提交书面整改方案，整改期限不得超过15天，整改完成后须经采购人验收合格；若单次满意度低于70%，或连续2次满意度低于85%，采购人有权解除合同。

- 考核异议复核机制

1.如成交供应商对服务质量月度考核和师生满意度测评结果有异议，应当收到考核结果或满意度测评结果5个工作日内向采购人书面提出并附相关证明材料。

2.如成交供应商在规定时间内提出并提供必要的事实依据及相关证明材料，采购人将正式受理，否则将书面驳回。

3.如采购人正式受理，将指派独立于原考核执行人员的复核专员（或成立复核小组），开展以下工作并根据复核结果作出决定：

①调取原始资料：查阅月度考核评分表、满意度测评原始问卷、扣分记录、服务过程记录等；

②听取陈述：可要求供应商当面或书面补充陈述；

③事实核查：对争议较大的扣分项或满意度评价进行回溯核查；

④标准适用审查：判断原考核是否严格依据合同附件《月度考核标准》及满意度测评方案执行。

四、报价要求

（一）响应报价应包括完成所列全部工作内容的一切费用，含现场勘察、人工费、材料费、机械费、管理费、安全文明施工费、夜间施工费、安装调试、维护、利润、代理服务费、税金及政策性文件规定费用等所有费用。综合单价一经成交确定，合同履行期间不因市场价格波动而调整。

（二）《采购文件附件：2026年日常零星维修工程预算》所列综合单价及总价均为最高限价，所列工程量仅作报价参考，结算以实际完成工程量为准。本项目总预算为100万元。

（三）本项目采用整体优惠率报价，按“《采购文件附件：2026年日常零星维修工程预算》综合单价×（1-优惠率）”确定结算单价，优惠率统一适用于所有维修项目，不单独拆分。除不可竞争费用按规定计取不参与优惠外，其余费用均执行成交优惠率。优惠率不得小于0，否则为无效响应。

（四）供应商应保证报价文件完整清晰、真实有效，成交后视为已全面响应本项目全部要求，合同履行期间不再因报价填报问题向采购人提出增加任何费用的要求，相关风险由供应商自行承担。

（五）本工程主要材料已列明参考品牌及规格型号的，供应商可选用推荐品牌或同档次及以上品牌报价。施工期间，若所用材料品牌、档次低于参考标准，采购人有权要求更换，成交单价不作调整，成交供应商须无条件执行。

五、验收、质保、计价审计与付款

（一）工程量确认

1.每个工作单完成后，由采购人代表组织验收，检查工作内容、施工质量并核实工程数量。同一维修项目验收合格后一年内，因同一质量问题再次维修的，再次维修所产生的工程量不予计量。

2.成交供应商应根据实际零星维修进度，在累计工程量对应金额达到50万元或施工期限满半年（二者以先到者为准）时，向采购人提交结算文件（按清单计价规范编制）。

3.本项目为年度框架协议采购，合同履行期限为一年，或经审计后的累计结算金额达到采购预算控制总额100万元时服务自动终止，二者以先到为准。合同履行期间，成交供应商应当按成交单价自行测算累计金额并及时向采购人告知预算资金使用进度；当按成交单价测算的累计金额接近预算额度时，成交供应商应当主动提出并提交结算资料，采购人委托有资质的第三方机构对工程量及价款进行审计。最终支付金额按成交单价及审计确认的实际工程量据实结算。本项目累计结算价款以采购预算控制总额100万元为上限，超出部分采购人不予支付。

（二）验收

详见履约验收方案

（三）质量保修

本项目维修质保期为1年，自该批次阶段性验收合格之日起计算。质保期内，成交供应商接到采购人维修通知后，1小时内到场处置，发生突发抢修情况时，维修人员在30分钟内到达现场开展处置。由此产生的相关费用由成交供应商自行承担。

（四）新增维修项目计价

在本项目上发生新增内容或变更内容时，单价确定原则为：

1.合同中已有适用或类似项目单价的，参照合同相应单价执行。

2.合同中无适用或类似项目单价的，由采购人组织三家比价，按最低价确定单价；比价确定的最低价经采购人完成采购审核流程后，作为本次新增/变更项目的结算依据，该单价仅针对本次有效，结算时按此最低价执行，不再乘以（1-优惠率）。

（五）工程结算审计

1.单项工程结算价＝成交综合单价×实际工程量。成交综合单价按“《采购文件附件：2026年日常零星维修工程预算》综合单价×（1-合同约定优惠率）”确定，除不可竞争费用按规定计取不参与优惠外，其余费用均执行成交优惠率。

新增及变更项目计价参照本条款第四条“新增维修项目计价”规定执行，其结算价＝经采购人审核确认的新增项目单价×实际工程量。

2.成交供应商按采购人维修需求完成施工并经验收合格后，达到批次结算条件时提交结算资料，采购人委托有资质的第三方机构对当期工程量及价款进行审计。

3.合同履行期间，成交供应商应当按成交单价自行测算累计金额并及时向采购人告知预算资金使用进度；当按成交单价测算的累计金额接近预算额度时，成交供应商应当主动提出并提交结算资料，采购人委托有资质的第三方机构对工程量及价款进行审计。最终支付金额按成交单价及审计确认的实际工程量据实结算。本项目累计结算价款以采购预算控制总额100万元为上限，超出部分采购人不予支付。

（六）付款方式

1.本项目按批次办理验收与结算，结算批次触发条件为：累计工程量对应结算金额达到50万元，或时间满半年，二者以先到者为准。

2.每项维修内容完工后，均须经采购人现场验收合格确认。达到上述批次结算条件时，采购人组织阶段性验收，验收合格后支付该批次报送金额的50%进度款。

3.阶段性验收合格后完成结算审计，采购人根据当期审计金额及服务质量月度考核结果（详见合同）办理批次结算，支付该批次审计金额扣除3%质量保证金后的剩余款项。

4.后续批次按上述程序执行。

5.各批次质量保证金，自该批次阶段性验收合格之日起满1年且经采购人确认无质量问题、无遗留维修事项的，由成交供应商提出申请，采购人一次性无息支付。

三、综合说明及其他要求：

（一）供应商提供的服务须至少达到本采购文件规定的全部要求，同时应明确详细的服务方案，且服务方案中须包含专门的施工安全管理章节。

（二）供应商必须承诺采购文件中提出的全部服务要求，如果对其中某些条款不响应，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应；供应商须承诺响应本采购文件中提出的全部服务要求，若对其中某些条款不响应，应在响应文件中逐条列明，未列明的视同完全响应。

（三）供应商须具备独立完成本项目的能力及较强的售后服务能力。供应商可在响应前自行对本项目情况及详细需求进行调研，但不得因此导致采购人承担相关责任或蒙受损失，前期调研的责任和风险由供应商自行承担。供应商成交后，不得以不了解项目情况及详细需求为由，向采购人提出任何索赔要求，采购人对此不承担任何责任。

（四）供应商须严格遵守《中华人民共和国劳动法》相关规定，其提供的服务人员若发生工资纠纷，由供应商自行妥善解决；每日及双休日因工作产生的加班费用，由磋商成交供应商支付给服务人员，该费用已包含在合同价格中，采购人不另行支付。

（五）本项目施工过程中，成交供应商如需委托具备相应特种生产（经营）许可或资质的第三方单位实施，事先经采购人同意后方可执行。

（六）如成交供应商发生以下情况，采购人有权视情节进行相应扣款或解除合同：

1.未履行本采购文件规定的义务、未按承诺时间提供服务的。

2.提供服务期间，不服从采购人合理管理的。

3.提供服务期间，因自身质量或技术问题导致使用单位发生事故的。

4.提供服务期间，服务质量不合格次数累计达到3次的，由此造成的损失由成交供应商自行承担；若造成采购人损失，采购人有权要求供应商予以赔偿。

5.存在违纪违法行为、被行业主管部门取消经营资格的。

6.因违反职业道德和违法执业行为，被相关主管部门公开批评、处罚的。

7.未自主完成合同内容，擅自将本项目分包、转包的。

8.违反本采购文件施工安全相关要求、未严格遵守采购人施工安全管理规定，未落实安全防护措施，或安全员未持证上岗、特种作业人员无证作业，以及发生安全事故未按规定处置的，采购人有权视情节扣款、终止合同，由此造成的全部损失由成交供应商承担。

（七）若成交供应商对服务缺陷不予更正，采购人有权另行委托其他单位进行更正，所产生的全部费用由成交供应商承担。

（八）如遇采购人有重大基建等特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），采购人将提前三个月告知成交供应商，合同内容经双方协商调整。

（九）如有需采购人配合的工作，供应商应在响应文件中明确说明成交后服务实施过程中需要采购人配合的具体事项及需采购人提供的相关条件。

（十）采购人可配合的内容：采购人负责协调提供施工所需的电源接口、作业通道及场地，提供施工图纸及相关技术资料，并协调成交供应商与校内相关单位的工作衔接。施工现场发生的水电费、场地占用费及其他相关费用由成交供应商承担，已包含在本次磋商总报价内，采购人不另行支付。

（十一）成交供应商在合同履行期内，如因考核不合格或其他原因提前退场，须无条件配合采购人做好各项交接工作；退场前须对施工现场进行全面安全排查，清理各类安全隐患，确保交接时无任何安全遗留问题。

（十二）成交供应商须投保相关保险，应对施工人员人身安全及第三方责任等风险，保险期限须覆盖整个合同履行期，相关保险费用已包含在本次磋商总报价中，采购人不另行支付；保险范围至少应包含施工人员人身意外伤害险、第三者责任险，确保发生安全事故时能够足额理赔。

（十三）无论磋商过程中的做法及结果如何，供应商应自行承担所有与参加本次磋商相关的全部费用。

（十四）凡涉及磋商文件的补充说明和修改，均以财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布的公告为准。

第五章  磋商响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1 ：

磋商响应函

诚德天工建设咨询（苏州）有限公司：

1.我们愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供满足采购要求的工作内容，我公司的响应报价包括磋商文件所确定的项目范围内相应图纸和工程量清单项目的全部内容，以及为完成上述内容所必须的现场勘察、人工费、材料费、机械费、管理费、安全文明施工费、夜间施工费、安装调试、维护、利润、代理服务费、税金及政策性文件规定费用等所有费用。

2.如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。确保提供合格工程。

3.我们同意按磋商采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为开标后 60天。

4.我们愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

5.我们认为你们有权决定成交供应商，还认为你们有权接受或拒绝所有的磋商响应单位。

6.我们愿意遵守磋商邀请函及采购文件中所列的收费标准。

7.我们承诺该项磋商在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.贵单位的采购文件、成交通知书和本报价响应文件将构成约束我们双方的合同。

9.我单位保证提交的报价响应文件未涉及第三方的知识产权，我方承诺如有第三方对相关的知识产权提出异议和索赔由我单位负责解决，与采购人无关。

10.我单位承诺在报价响应文件中提供的证书、资料及相关数据均为真实的，非虚假的；否则，我单位将承担由此造成的一切后果及法律责任。

11.与本磋商相应文件有关的通讯地址：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

格式2：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托          （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加诚德天工建设咨询（苏州）有限公司实施的编号为              号的竞争性磋商采购活动。代理人在磋商、评审、合同签订和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我公司均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

格式3：磋商报价表

磋商报价表

本次为首次报价                             货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 优惠率 |
| --- | --- |
|  | % |

日期：    年    月    日

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

格式4：

关于资格文件的声明函

苏州工业园区服务外包职业学院、诚德天工建设咨询（苏州）有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

格式5：履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

苏州工业园区服务外包职业学院、诚德天工建设咨询（苏州）有限公司：

我单位	（供应商名称）郑重承诺：我公司      （在下划线上如实填写：具有或不具有）履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

格式6：无重大违法记录声明函

无重大违法记录声明函

苏州工业园区服务外包职业学院、诚德天工建设咨询（苏州）有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前三年内在经营活动中      （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

声明人：（公章）

日期：______年	月	日

格式7：

供应商情况表

供应商名称（盖章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  |  |  | 单位2024年或2025年总营业收入 |  |  | 万元 |
| 8 | 办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、____________________________________ 2、____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式8：

供应商与其他单位存在直接控股、管理关系情况表

| 与供应商存在直接控股、管理关系的单位名称 | 直接控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：供应商应当按实填写所有与之有直接控股、管理关系的情况

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

格式9：

商务条款偏离表

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：供应商的响应文件与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

格式10：

响应保证承诺书

致： 诚德天工建设咨询（苏州）有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加            （项目名称和采购编号）的响应，并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方      （或采购人）支付本采购文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

供应商名称：（签章）

地    址：

电    话：                   传真：

电子邮件：                   邮编：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

日期：      年    月    日

格式11：

主材品牌清单表

| 序号 | 材料名称 | 品牌或厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 墙砖、地砖、防滑地砖 |  |
| 2 | 油漆、乳胶漆、外墙涂料 |  |
| 3 | 纸面石膏板、轻钢龙骨 |  |
| 4 | 木工板、免漆板 |  |
| 5 | 洁具 |  |
| 6 | 卫生间五金、家具五金 |  |
| 7 | 防水材料 |  |
| 8 | 水泥 |  |
| 9 | 电线电缆 |  |
| 10 | 电线管 |  |
| 11 | PVC电线管、给排水管 |  |
| 12 | 灯具 |  |
| 13 | 开关、插座 |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

格式12：项目负责人承诺书

项目负责人承诺书

采购人：

1.我公司拟派                        （项目名称）项目的项目负责人         （姓名）未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；且属于下列        ：

- 非变更后无在建工程

- 变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月）

- 因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续

- 有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内

注：选择以上（2）、（3）、（4）的需提供证明材料扫描件，无证明材料不予认可。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

格式13：

中小企业声明函

诚德天工建设咨询（苏州）有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 苏州工业园区服务外包职业学院（单位名称）的 外包学院2026年日常零星维修工程（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  外包学院2026年日常零星维修工程  ，属于建筑业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

2.                   ，属于建筑业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日   期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.成交单位享受中小企业扶持政策的，其中小企业声明函将随结果公告同时公开。

3.若供应商提供的声明函为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式14：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的            _项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

格式15：

拟投入本项目技术人员汇总表

项目名称：                                         采购编号：

| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 证书号 | 身份证号 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 3 | 资料管理人员 |  |  |  |  |
| 4 | 施工管理人员 |  |  |  |  |
| 5 | 质量管理人员 |  |  |  |  |
| 6 | 材料管理人员 |  |  |  |  |
| 7 | 专职安全员 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

格式16：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 范围 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：响应供应商应随此表附上相关的业绩证明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

第六章 合同主要条款

甲方（发包人）：苏州工业园区服务外包职业学院

地址：

联系人：

电话：：

乙方（承包人）：

地址：

联系人：

电话：

根据苏州政府采购编号JSZC-320591-SZCD-C2026-0004 号竞争性磋商采购文件及该文件的磋商响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的 外包学院2026年日常零星维修工程 采购相关事宜，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：外包学院2026年日常零星维修工程；

工程地点：苏州工业园区松涛街208号（外包学院校内，具体维修点位以采购人通知为准）；

工程内容：具体内容见报价清单；

资金来源：  财政   ；

二、工程承包范围

承包范围：外包学院2026年日常零星维修工程，具体内容见报价清单（最终具体数量以承包人与发包人现场确认的工作量为准）。

承包方式：包工包料。

三、合同工期

工期：一年；或经审计后的累计结算金额达到采购预算金额100万元时服务终止（以两者先到为准）。

四、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

五、合同价款与合同价格形式

本项目采用固定单价合同。本项目成交优惠率为      %，累计结算金额不超过人民币壹佰万元整（人民币¥1000000.00元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书；

（2）通用合同条款；

（3）标准、规范及有关技术文件；

（4）竞争性磋商采购文件；

（5）乙方成交的响应文件；

（6）乙方在磋商采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

（7）成交通知书；

（8）合同附件；

（9）承包人及发包人现场确认的工作量。

双方有关工程的洽商、变更、工程联系单、签证单、会议纪要、工程进度计划等书面协议或文件视为本合同协议书的组成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按本条排序在先的文件进行优先解释。

七、关于工程价款及结算的约定

1.工程量确认

（1）每个工作单完成后，由甲方代表组织验收，检查工作内容、施工质量并核实工程数量。同一维修项目验收合格后一年内，因同一质量问题再次维修的，再次维修所产生的工程量不予计量。

（2）乙方应根据实际零星维修进度，在累计工程量对应金额达到50万元或施工期限满半年（二者以先到者为准）时，向甲方提交结算文件（按清单计价规范编制）。

（3）本项目为年度框架协议采购，合同履行期限为一年，经审计后的累计结算金额达到采购预算控制总额100万元时服务自动终止，二者以先到为准。合同履行期间，成交供应商应当按成交单价自行测算累计金额并及时向采购人告知预算资金使用进度；当按成交单价测算的累计金额接近预算额度时，成交供应商应当主动提出并提交结算资料，采购人委托有资质的第三方机构对工程量及价款进行审计。最终支付金额按成交单价及审计确认的实际工程量据实结算。本项目累计结算价款以采购预算控制总额100万元为上限，超出部分采购人不予支付。

2.结算计量计价原则

2.1新增维修项目计价

在本项目上发生新增内容或变更内容时，单价确定原则为：

（1）合同中已有适用或类似项目单价的，参照合同相应单价执行。

（2）合同中无适用或类似项目单价的，由甲方组织三家比价，按最低价确定单价；比价确定的最低价经甲方完成采购审核流程后，作为本次新增/变更项目的结算依据，该单价仅针对本次有效，结算时按此最低价执行，不再乘以（1-优惠率）。

2.2工程结算审计

（1）单项工程结算价＝成交综合单价×实际工程量。成交综合单价按《采购文件附件：2026年日常零星维修工程预算》×（1-合同约定优惠率）”确定，除不可竞争费用按规定计取不参与优惠外，其余费用均执行成交优惠率。

新增及变更项目计价参照本条款第一条“2.1新增维修项目计价”规定执行，其结算价＝经采购人审核确认的新增项目单价×实际工程量。

（2）成交供应商按采购人维修需求完成施工并经验收合格后，达到批次结算条件时提交结算资料，采购人委托有资质的第三方机构对当期工程量及价款进行审计。

（3）合同履行期间，成交供应商应当按成交单价自行测算累计金额并及时向采购人告知预算资金使用进度；当按成交单价测算的累计金额接近预算额度时，成交供应商应当主动提出并提交结算资料，采购人委托有资质的第三方机构对工程量及价款进行审计。最终支付金额按成交单价及审计确认的实际工程量据实结算。本项目累计结算价款以采购预算控制总额100万元为上限，超出部分采购人不予支付。

3.付款步骤：

（1）本项目按批次办理验收与结算，结算批次触发条件为：累计工程量对应结算金额达到50万元，或时间满半年，二者以先到者为准。

（2）每项维修内容完工后，均须经甲方现场验收合格确认。达到上述批次结算条件时，甲方组织阶段性验收，验收合格后支付该批次报送金额的50%进度款。

（3）阶段性验收合格后完成结算审计，甲方根据当期审计金额及服务质量月度考核结果（详见合同附件）办理批次结算，支付该批次审计金额扣除3%质量保证金后的剩余款项。

（4）后续批次按上述程序执行。

（5）各批次质量保证金，自该批次阶段性验收合格之日起满1年且经甲方确认无质量问题、无遗留维修事项的，由乙方提出申请，甲方一次性无息支付。

（6）付款的凭据：

A、甲方要求的付款证明材料；

B、增值税专用发票；

C、由甲乙双方盖章的《政府采购履约验收书》（参照《江苏省政府采购履约验收管理办法》、《关于进一步加强履约验收管理的通知》进行履约验收）。

（7）支付方式：转账。

4.乙方代表

承包人委派       作为项目经理（证书编号：         　）代表承包人履行合同。

5.本合同书未明确的内容按照建设部与国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）通用条款的规定执行。

6.在履行合同过程中双方产生争议时，由双方友好协商解决，协商不成的可向甲方所在地法院起诉。

7.材料、设备供应方式：

（1）甲供材料、设备   无                             。

（2）乙供材料、设备   全部乙供                       。

八、施工安全的约定：

1.工程施工期间涉及安全由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由乙方承担；

2.质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

3.承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责。

4.工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

5.施工人员需服从采购人安全管理。

九、质量保修

本项目维修质保期为1年，自该批次阶段性验收合格之日起计算。质保期内，乙方接到甲方维修通知后，1小时内到场处置，发生突发抢修情况时，维修人员在30分钟内到达现场开展处置，由此产生的相关费用由成交供应商自行承担。

十、关于工程质量及验收的约定

1.履约验收实施主体：发包人

2.履约验收时间：承包人按照发包人发出的工作单进行维修施工。工程完工后应提请发包人组织验收。

3.履约验收方式：采用分期（分段）验收方式开展履约验收。

4.履约验收内容：外包学院2026年日常零星维修工程。

5.验收标准：按国家技术、施工及验收规范规程、最新行业标准、《江苏省政府采购履约验收管理办法》及《关于进一步加强履约验收管理的通知》进行验收通过，并满足采购需求要求。

6.工程首次验收未能达到合格标准，承包人应向发包人支付违约金，违约金为该次工程款的10%，由发包人直接从承包人应付工程款中扣除。并无条件返工使工程达到合格的要求。若因返工使工程逾期完成，承包人必须承担逾期完工违约责任和工程质量的违约责任，并且工程质量的违约金与逾期完工的违约金叠加。由于返工造成费用由承包人自己承担。

7.若工程获得高于上述标准的奖项，发包人无须给予承包人任何费用增加或奖励。

8.双方对工程质量（非承包人原因除外）有争议，由合同条款约定的部门处理，诉讼费用及因此造成的损失，由败诉方承担。

9.甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

10.乙方应遵守现场的一切规章制度，文明施工，施工所产生的垃圾需当日清理完毕。

11.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

12.工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

十一、双方的权利和义务

（一）双方的一般权利

1.发包人的一般权利：

（1）发包人有权监督整个合同工程的顺利进行。

（2）承包人应委派专门的人员负责合同工程的施工并将所委派的负责人员名单于开工前2 天提交发包人代表，名单内容应包括人员的姓名、通讯号码，在合同工程中的职务及其他必要信息。在合同执行过程中若负责人员发生变化，承包人应在实际变化前7天书面通知发包人代表，并经发包人代表批准。

（3）发包人代表有权进入与本合同工程有关的任何工地和现场，但发包人要求进入的时间必须是不影响工程质量和进度的并且是安全的时间。

（4）如因设计变更而发生的工程数量的增减需在合同价款外增加工程价款时，必须同时经发包人代表的认可后，并由发包人按有关规定办理工程变更审批手续方为有效。

（5）如需对合同工期进行调整时，必须经发包人认可。

（6）发包人代表有权要求承包人打开已经掩盖的隐蔽工程，并进行试验和检验，相关工期和费用承担按合同约定执行。

（7）各项验收必须经发包人代表的审查和批准。

（8）发包人代表有权得到本合同工程的一切必要的信息和协助，使发包人在需要时能了解到工程量的增减、工期调整、合同价款的调整、进度款支付、奖励和违约处罚以及对工程质量的检验等情况；承包人对发包人代表的上述要求，必须无条件配合。

（9）发包人有权要求承包人从本合同工程中解雇因工作质量和工作中行为不符合合同要求并不接受指导的人员。

（10）监督承包人的施工质量及进度。审批核准承包人委托质量试验单位的资格。监督承包人的安全作业。

2.承包人的一般权利

（1）有权要求发包人提供必要的施工条件。

（2）施工过程中发现的图纸问题有权向发包人提出修正意见。

（3）承包人有权要求发包人组织必要的技术交底。

（4）承包人有权要求发包人提供必要的见证等。

（5）承包人有权按合同规定催要工程款项。

（6）对发包人代表的不良行为有权检举揭发。

（二）双方的一般义务（工程技术要求另有说明的除外）

1.发包人的一般义务

（1）分配和管理施工现场的临时设施用地。

（2）提供施工临时用水及用电的接驳点。

（3）开通施工场地与公共道路的通道。

（4）将水准点与坐标控制点交给承包人，并进行现场交验。

（5）组织设计单位向承包人进行设计图纸交底。

（6）协调解决与相关采购工程之间的联系及有关问题。

2.承包人的一般义务

（1）向发包人提供进入现场所必须的条件，包括“技术要求”中规定的有关内容。

（2）为发包人进入工地和施工现场提供方便和安全条件，并有义务提醒上述进入现场人员要对自己安全负责，向发包人雇用的其他单位提供配合的协作。

（3）在规定的时间内取得进入工程所在地区施工的许可证等文件，及时缴纳当地政府规定的建设管理费，并在规定的时间内向发包人提供办理《建设工程施工许可证》（如需）等政府批文所需的所有材料及必要的协助。

（4）严格执行安全规程，对承包人管辖人员在施工进程中的工伤和因工死亡承担赔偿和一切善后事务的责任。

承包人应严格遵照《建设工程安全生产管理条例》做好现场的安全生产工作。在开工前应设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员，作好安全生产教育培训，编制安全技术措施方案和专项施工方案。承包人对于发包人发出的有关安全事故隐患整改通知必须及时执行，如没有在规定时间内完成的，第一次有上述情况发生时，由现场发包人代表给予书面警告；收到警告仍不按要求执行或第二次有上述情况发生的，由现场发包人代表给予再次书面警告，并且发包人有权禁止承包人参加今后三个月内发包人其他项目响应；收到再次警告仍不改正或第三次有上述情况发生的，发包人有权禁止承包人参加今后一年内发包人其他项目响应。

（5）教育所辖人员在施工现场的生活行为符合国家的法律、法令和条例的规定，符合文明习惯和社会公德，以不损害合同工程的声誉。并承担因所辖人员对他人造成损失的赔偿责任。

（6）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，办理相应的手续（有关的费用已包在合同总价中），并承担由于承包人责任违反上述规定的罚款。

（7）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按本合同约定负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失，承包人自费予以修复。若因发包人的责任，要求承包人采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应费用，另行协商。

（8）保证施工现场符合当地环保及文明施工的规定。交工前清理现场达到发包人的要求（包括在施工过程中有上级检查现场时的清理），承担因违反有关规定造成的损失和处罚。

（9）提供所有参与工程施工人员的由国家有关部门颁布的上岗证、技术等证件复印件，施工人员应具备上岗证书并接受发包人检查。发包人有权清退无证人员离开施工现场。

（10）如未经发包人同意更换项目经理，则视同违约。承包人在成交后（包括合同履行期间）不得擅自更换项目经理，如确需更换，必须在取得发包人书面同意之后更换，而且即使发包人同意，仍需向发包人支付5 万元/次的赔偿，以弥补给发包人带来不便的损失。

（11）承包人的以下人员，经发包人代表要求，必须在24 小时内调离本工程，否则每人每天承包人支付违约金2,000 元；同时，承包人应在3 天内用发包人批准的合格人员代替上述调离的人员，否则每拖延1 天承包人支付每人每天违约金500 元。

A、对施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员。

B、不熟悉本专业工作、工作责任心不强的施工人员。

C、不能积极配合发包人工作者。

D、违反发包人或承包人工地现场管理规定者。

E、无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）。

F、与发包人要求的人员名单不符者。

G、与本工程施工无关的人员。

（12）协调施工场地内各交叉作业施工单位和人员之间的关系，保证按要求顺利施工。

（13）承包人应按相关规定为其所辖人员办理相关保险，如：工伤及因工死亡的保险。

（14）承包人出现不正当行为（如因拖欠工资等债务纠纷，或在现场产生公害等），每出现一次上述情况，视情节轻重，承包人向发包人支付人民币2 万元至10 万元的违约金，即使这种不正当行为或违约是在合格竣工日之后发现。若违约金不足以弥补给发包人造成的不便、增加的工作量所造成的损失的，承包人还应赔偿违约金不足发包人损失的金额，发包人有权从承包人的工程款中扣除。

十二、承诺

1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十三、词语含义

本协议书中词语含义与（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十四、合同的解除和转让

（一）合同的解除

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

2.3采购文件及合同约定的其他可以解除合同的情形。

3.如政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，采购人有权变更、中止或者终止、解除合同

4.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

5.合同一方对合同解除有异议的，应当在另一方解除合同的通知到达之日起10日内提出。

（二）合同的转让

本合同不得转包，合同的部分和全部均不得转让。

十五、合同生效

合同订立时间：       年     月     日

合同订立地点：苏州工业园区服务外包职业学院

本合同约定由双方签字加盖公章（或合同专用章） 后生效。

十六、合同份数

本合同一式六份，均具有同等法律效力，发包人执两份，承包人执两份，招标代理机构及监管单位各执一份。

十七、其他

1.合同经甲乙双方代表签字、加盖公章（或合同专用章）后生效，并在网上合同公示。

2.合同甲乙双方签字盖章生效后，即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，则任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

合同各方签署及盖章栏：

发包人：（公章）	     承包人：（公章）

签约代表：                                   签约代表：

日期：     年   月  日                       日期：   年   月  日

合同附件一：安全生产协议书

安全生产协议书

发包人（全称）：苏州工业园区服务外包职业学院

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规。为了保证双方生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成以下协议：

第一条 工程概况

工程名称：外包学院2026年日常零星维修工程

工程地点：苏州工业园区服务外包职业学院

工程承包范围: 具体内容见报价清单（最终具体数量以甲方与乙方现场确认的工作量为准）

乙方资质及安全生产条件：建筑装修装饰工程专业承包二级

乙方应对承揽本工程所提供的资质、安全生产资格证书、安全生产条件等有关资料真实性负责。

第二条 现场负责人及安全生产管理人员：

乙方指定本工程项目经理为现场负责人；并落实专职安全生产管理人员。

第三条 甲方的责任和权利

1.甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

2.甲方有协助乙方搞好安全生产、安全管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

3.乙方在施工中发生的人身、财产事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

4.甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。由此而导致的事故由甲方承担责任。

5.如工地有两个以上承包商在同一作业区工作,可能危及对方生产安全时,应由甲方组织各方签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产职责和应采取的安全措施,并指定专职安全管理人员对安全工作进行检查和协调。

第四条 乙方的责任和权利

1.乙方负责人是安全生产的第一责任人，对本工程的安全生产负全责。

2.乙方的安全目标应与甲方总体安全目标相一致。

3.乙方应当具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得承包本工程。

4.乙方单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

(1) 建立、健全本单位安全生产责任制；

(2) 建立健全安全生产保证体系及安全组织机构，设立专职安全生产管理人员，建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。

(3) 组织制定本单位安全生产规章 制度和操作规程；

(4) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

(5) 保证本单位安全生产投入的有效实施；

(6) 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

(7) 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

(8) 及时、如实报告生产安全事故。

5.严格执行甲方的安全生产管理制度及甲方的质量、职业健康安全、环境管理体系标准。遵守国家有关法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。

6.乙方单位的安全生产责任制明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

7.乙方应当具备安全生产条件所必需的资金投入，由乙方单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金不足导致的后果承担责任。

8.乙方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员应按照国家有关规定经过相关培训，取得相应资格，并在现有的资质等级许可的范围内承揽工程。持岗位证上岗。

9.乙方单位的安全管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

(1) 组织或者参与拟订本项目安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

(2) 组织或者参与本项目安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

(3) 督促落实本项目重大危险源的安全管理措施；

(4) 组织或者参与本项目应急救援演练；

(5) 检查本项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

(6) 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

(7) 督促落实本项目安全生产整改措施。

10.乙方应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

11.乙方投入现场的全部机械及各类生产工具，必须经检验合格。符合国家的有关标准

并遵守操作规程。安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

12.乙方应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

13.乙方必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，支付保险费，并将保单复印件交给甲方备查。

14.根据工程特点在施工组织设计(或施工方案)中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，必须持本岗位有效证书上岗。

15.施工过程中对人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现。

16.乙方施工现场的安全控制由乙方单位负责人负责。服从发包人对施工现场的安全管理。

17.乙方不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

18.按部颁JGJ59—99标准要求对施工现场进行有效控制。如有严重违反JGJ59—99标准保证项目条款，甲方单位有权提出停工并罚款。

19.平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对甲方单位签发的安全检查整改通知单应无条件地整改。

20.乙方有权对甲方的安全管理提出合理化建议。

21.每月在规定的时间内及时向甲方上报各种安全统计数据。

22.乙方所使用的安全防护用品（如安全帽、安全带、防护胶等）必须是按照国家规范采购的合格用品，并将安全防护用品合格证报给甲方备案。

23.乙方必须按甲方规定及校园管理要求，规范办理施工许可、动火作业、高空作业等审批手续，作业时须落实专人监护，未经批准不得擅自作业。

24.乙方在施工过程中一旦发生安全事故（包括由于乙方的工具设备和工具不符合安全规定或违反操作规程等原因造成甲方人员、第三方人员伤亡事故），应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产安全事故发生后，乙方应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理，做好事故的善后处理工作。且一切损失及责任和一切行政、民事、刑事责任概由乙方承担，不得将经济损失和矛盾转移到甲方。不得将事故隐瞒不报。

25.乙方在施工中必须加强安全管理，由于管理不到位造成负面影响，乙方将承担全部责任，并承担由此给甲方造成的名誉及经济损失。

26.如果乙方不遵守本合同条款，甲方将取消其承包人资格，终止合同，不再继续与其合作。

27.乙方必须遵守职业病防治相关的法律法规规定，制定职业危害防治措施管理规定。指定职业卫生管理机构或组织，配备专兼职职业危害防治负责人负责职业危害防治工作。

28.乙方必须针对高坠、触电、粉尘、生产性毒物、噪音、振动、光污染等可能出现的危害因素制定防治措施。并指定专人负责。

29.乙方必须为员工配备合格的职业卫生防护用品。

第五条 施工安全违约金

若乙方未严格遵守本协议及甲方校园施工安全管理规定，未按要求办理施工许可、动火作业、高空作业等审批手续及落实现场安全监护措施，未按规定配齐安全防护用品及落实安全防护措施，或安全员未持证上岗、特种作业人员无证违规作业，以及施工过程中发生各类安全事故、事故发生后未按规定及时规范处置的，乙方须自行承担由此引发的全部安全责任、经济损失、行政处罚及一切法律责任；同时，甲方有权视情节轻重，扣除乙方应得工程款3%以内作为安全违约金，并可视情况另行扣款或单方终止本协议，所有后果均由乙方全权负责。

第六条 其他

1.本合同签订后，未经双方协商同意，任何一方不得私自改动或终止。

2.本合同与工程合同具有同等效力，有效期自工程开工至全部工程竣工后经交工验收合格，以及质量保修期满由发包人发给保修终止证书后失效。

3.合同履行过程中发生争议时，双方应协商解决，如果协商不成，双方可以向工程所在地人民法院提起诉讼。

4.本合同自双方签字盖章后生效。

5.本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

签署页

发包人（公章）：                                 承包人（公章）：

法定代表人或其委托代理人：                       法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                                        （签字或盖章）

年   月   日                                        年   月   日

合同附件二：建设工程廉政责任书

建设工程廉政责任书

发包人（全称）：苏州工业园区服务外包职业学院

承包人（全称）：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人和承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式两份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人(公章)：                                    承包人(公章)：

地  址：                                          地址：

法定代表人(签字)：                                法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                                委托代理人(签字)：

电  话：                                          电  话：

传  真：                                          传  真：

开户银行：                                        开户银行：

账  号：                                          账  号：

邮政编码：                                        邮政编码：

合同附件三：月度考核标准

月度考核标准

| 序号 | 考核内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修记录表完整、规范。 | 记录资料详实得4分，发现一处不符合扣1分 | 4 |
| 2 | 完整留存维修过程资料，包括施工位置、施工内容、现场照片等 | 资料保存完好无缺失得8分，每缺失一项扣2分 | 8 |
| 3 | 维修服务、管理规范，无有效投诉 | 完全符合得8分，发现一处不符合扣2分 | 8 |
| 4 | 日常维修接报后1小时内到场处置 | 完全符合得5分，发现一处不符合扣1分 | 5 |
| 5 | 及时清理垃圾，保证场地清洁不影响师生出行 | 完全符合得5分，发现一处不符合扣1分 | 5 |
| 6 | 现场无安全隐患，无火灾、盗窃、触电、中毒及治安刑事案件，按要求落实卫生防疫措施。 | 无安全隐患得12分，发现一处不符合扣4分 | 12 |
| 7 | 采取环保措施，避免夜间进行强噪声施工，作业现场定时洒水降尘 | 完全符合得4分，发现一处不符合扣1分 | 4 |
| 8 | 安全等防护措施配备齐全，质量合格 | 完全符合得8分，发现一处不符合扣2分 | 8 |
| 9 | 无安全生产责任事故 | 完全符合得30分，发现一处不符合扣10分 | 30 |
| 10 | 国家规定需持证上岗的特种作业人员作业，持有效特种作业操作证上岗 | 完全符合得8分，发现一处不符合扣4分 | 8 |
| 11 | 发生突发抢修情况时，维修人员在30分钟内到达现场开展处置 | 完全符合得8分，发现一处不符合扣2分 | 8 |
| 备注 | 未按采购文件服务要求或响应文件承诺执行的，视情节严重程度每次扣3-15分，扣分不设上限。 |  |  |

合同附件四

苏州工业园区服务外包职业学院零星维修工程类项目履约验收方案

一、项目概况

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

合同金额：元

验收主体：（采购人）

二、验收目的

政府采购项目履约验收，是指采购人对中标（成交）供应商（以下简称“供应商”）履行政府采购合同情况进行检验、核实和评估，以确认其提供的工程和服务是否符合政府采购合同约定条款的活动。

三、验收依据

苏州工业园区采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的政府采购项目应当执行《江苏省政府采购履约验收管理办法》和苏州工业园区财政审计局《关于进一步加强履约验收管理的通知》。上级文件规定与苏州工业园区财政审计局《关于进一步加强履约验收管理的通知》不一致的，以上级文件规定为准。政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

四、验收责任主体

采购人是政府采购履约验收工作的责任主体。采胸人应制定并执行政府采购项目履约验收内部控制管理制度，科学完善编制履约验收方案，按照采购文件、供应商投标(响应)文件、采购合同约定及时验收，遵循履约验收工作程序及相关要求，对验收过程中发现的问题依法依约处理，确定验收结论，履行资金支付义务，保存齐全的验收档案材料。

五、验收程序

5.1发出验收通知

5.1.1政府采购合同约定的履约验收条件达到时，采购人应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（见下表1）。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。供应商在收到验收通知单后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。

5.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的材料。

5.2成立验收小组

5.2.1采购人应当组织成立验收小组，验收小组负责实施项目验收工作，其成员构成、人员数量以及负责人由采购人确定，验收小组一般由采购人指定的本单位3 名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

5.2.2根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收，劳务报酬等费用由采购人承担，执行标准可参照江苏省政府采购专家评审费，采购人单位指定参加履约验收的工作人员不得获取劳务报酬。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。财政部门政府采购监管人员不得作为验收小组成员参与履约验收。

5.3技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

5.4验收工作实施方案

5.4.1履约验收实施主体：采购人

5.4.2履约验收时间：

5.4.2.1单项零星工程验收时间：承包人按照采购人发出的工作单进行维修施工。工程完工后应提请采购人组织验收。

5.4.2.2阶段性验收时间：累计工程量对应结算金额达到50万元，或时间满半年，二者以先到者为准。

5.4.3.履约验收方式：采用分期（分段）验收方式开展履约验收。

5.4.4.履约验收内容：

5.4.4.1单项零星工程验收内容：施工内容、施工进度、施工质量、安全文明标准等。

5.4.4.2阶段性验收：考核评价、满意度测评、施工内容、施工进度、施工质量、施工人员配备情况、施工设备配备情况、安全文明标准等。

5.4.5.验收标准：按国家技术、施工及验收规范规程、最新行业标准、江苏省政府采购履约验收管理办法》及苏州工业园区财政审计局《关于进一步加强履约验收管理的通知》进行验收通过，并满足采购需求要求。

5.5验收记录

5.5.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

5.5.2验收小组应当制定履约验收工作实施方案，认真履行项目验收职责，按照实施方案开展验收，做好验收记录，确保出具的验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。

5.5.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见。验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

5.6验收结果

5.6.1采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

5.6.2在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依照《中华人民共和国民法典》规定和合同约定追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。

5.6.3《政府采购履约验收书》（格式见下表2）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。

涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

5.7验收资料归档

项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

六、附则

费用承担（如涉及）：

检测（检验）费：如果检测合格，相关检测费用由采购人承担，如果检测不合格，相关检测费用由承包人承担。

外聘专业技术人员费用：由采购人承担，标准可参照江苏省政府采购专家评审费，采购人单位指定参加履约验收的工作人员不得获取劳务报酬。

表1：

政府采购履约验收通知单（参考样本）

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

表2：政府采购履约验收书参考样本(工程类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 | □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 施工内容 | 施工进度 | 施工质量 | 施工人员 配备情况 | 施工设备 配备情况 | 安全文明标准 |
|  | 合格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 存在问题和 改进意见 |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见 |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |

说明：1.该表为工程类项目履约验收的参考样表，采购人可以根据工作实际进行调整。

表3

| # 外包学院工程维修类验收单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程信息栏 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 服务时间 |  | 结束时间 |  |  |  |
| 验收工作说明 | 工作量说明： |  |  |  |  |
| 申请部门 |  |  |  |  |  |
| 验收人 |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  | 验收日期 |  |  |  |

第七章 评审方法及评分标准

一、评审方法

1.本次磋商采用综合评分法。

2.磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分。

3.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低的顺序推荐3名成交候选供应商。

4.如出现评审得分相同的，按照最后总报价由低到高的顺序推荐成交候选供应商。评审得分且最后总报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。

5.如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照文件规定执行。

二、评分标准：

（一）报价得分（30分）

1.价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价（1-优惠率）最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价（1-最高优惠率）/最后磋商报价（1-优惠率））×价格权值（本项目为30%）×100，小数点后四舍五入保留两位小数。

（二）技术服务部分（49分）

服务方案要求：包括维修服务总体概述与部署科学合理；分部分项维修工程施工方案可行；项目实施重点难点分析准确、应对措施得当；安全文明施工及环保措施具体；从业人员安全教育培训与施工安全应急预案完善；项目组织管理体系健全；施工机械及仪器仪表配备满足维修及抢修需要；特殊情况下应对服务方案合理有效；工程质量管理措施到位；验收措施规范明晰。由磋商小组根据供应商提供的方案进行综合打分。

1.维修服务总体概述（6分）

整体思路清晰，服务目标明确，实施流程完整，总体部署贴合校园零星维修实际，统筹安排科学合理，落地性与可操作性强的，得6分；

整体内容较为完整，实施安排合理，基本契合项目服务需求，具备常规可实施性的，得4分；

内容表述简略，工作思路模糊，总体部署较为笼统，针对性与可操作性一般的，得2分；

未提供本项相关内容的，得0分。

2.分部分项工程施工方案（5分）

全面覆盖土建、装饰、水电等常见零星维修内容，施工工序合理，关键工艺明确，技术措施详实合规，针对性强且完全满足现场作业要求的，得5分；

针对主要维修作业内容，施工工序有序，技术措施基本完善，可满足日常维修施工开展的，得3分；

方案内容简略，仅罗列基础施工步骤，缺少专项工艺与技术管控要求，现场指导作用有限的，得1分；

未提供本项施工方案的，得0分。

3.项目实施重点、难点分析及解决方案（5分）

结合校园封闭管理、错峰施工、突发抢修、现场作业管控等场景精准梳理重难点，分析贴合实际，应对措施细化具体、流程完整、可直接落地执行的，得5分；

能够梳理项目主要重难点内容，处置方案合理可行，内容完整，可满足现场基础管理要求的，得3分；

仅简单罗列重难点条目，无实质性分析，应对措施笼统空泛，缺乏实操性与针对性的，得1分；

未提供重难点分析及解决方案的，得0分。

4.安全文明施工及环保措施（4分）

现场文明管控、施工区域隔离、噪声扬尘管控、校园环境保洁等措施全面完善，风险识别全面，管控标准明确，完全符合校园管理规定的，得4分；

安全文明与环保管控措施基本齐全，核心管控要求清晰，可满足现场常态化管理需要的，得2分；

相关措施内容简单，管控要求模糊，缺少具体执行标准，现场约束性不足的，得1分；

未提供本项相关措施的，得0分。

5.安全教育培训及施工安全应急预案（6分）

安全教育培训制度完善，培训内容、频次、岗前交底、考核管理要求明确；应急预案覆盖高处作业、触电、火灾、物体打击等常见风险，组织架构、责任分工、处置流程、应急物资配置齐全完整的，得6分；

安全教育安排合理，应急预案架构完整，处置流程规范，可满足日常安全管理基本需求的，得4分；

仅简单提及安全培训及应急内容，无具体实施细则，内容单薄，无法有效指导现场处置的，得2分；

未提供本项相关方案的，得0分。

6.项目组织管理体系（5分）

管理架构层级清晰，岗位职责划分明确，日常维修调度、值班值守、应急联动机制健全，管理流程闭环规范，整体运行保障能力强的，得5分；

组织架构与岗位分工基本清晰，人员调配机制完善，可保障日常维修工作平稳推进的，得3分；

组织体系设置简单，岗位职责模糊，人员保障机制不完善，仅能满足基础作业需求的，得1分；

未提供本项管理体系方案的，得0分。

7.施工机械及检测仪器仪表配备（4分）

维修机具、检测设备、安全防护用品配置齐全充足，设备使用、维保、管理制度完善，调配机制顺畅，充分满足日常维修及突发抢修作业的，得4分；

施工机具与检测仪器配备基本齐全，基础管理要求完善，可满足项目常规维修作业需要的，得2分；

设备配备种类少、数量不足，无配套管理措施，仅可完成简单零星维修作业的，得1分；

未提供本项设备配备方案的，得0分。

8.针对特殊情况下的应对服务方案（5分）

针对雨季、高温、低温等特殊季节及恶劣天气施工制定专项措施，临时防护、作业调整、工况管控方案全面具体，流程清晰、贴合校园场景、可直接执行的，得5分；

结合特殊施工环境制定基础防护与调整措施，内容完整，具备基本可操作性，能够满足特殊工况施工需要的，得3分；

仅简单标注特殊工况注意事项，应对措施笼统片面，缺少专项安排，可执行性较差的，得1分；

未提供本项应对方案的，得0分。

9.工程质量及质保服务措施（5分）

质量目标明确，质量保障体系完善，过程管控、工序验收、材料管控等质量措施到位；质保服务方案完整，保修责任、服务响应、问题返修等措施详细具体、可操作性强的，得5分；

质量管控及质保服务内容较为完善，措施表述较为具体，具备较强可操作性的，得3分；

质量与质保内容表述简略，措施笼统单一，可操作性一般的，得1分；

未提供质量管控及质保相关内容的，得0分。

10.验收措施（4分）

验收管理制度完善，验收标准统一明确，过程复核、完工验收、资料留存、交接确认等流程闭环完整，条款规范、可落地执行的，得4分；

验收流程清晰，核心验收要求完整，资料管理与交接要求明确，可满足项目竣工验收基本要求的，得2分；

仅简单说明完工确认要求，无细化验收标准与资料管理规定，验收管控较为粗放的，得1分；

未提供本项验收措施的，得0分。

（三）综合实力（21分）

1.类似业绩（6分）

磋商响应单位2023年1月1日（时间以竣工验收证明材料上的验收时间为准）至今承担过类似零星维修业绩的，每提供1个有效业绩得2分，最高得6分；

响应文件中需合同、竣工验收单或相关竣工证明材料等材料，否则不得分。

2.公司体系认证（3分）

（1）具有有效期内质量管理体系认证证书的，得1分；

（2）具有有效期内职业健康安全管理体系认证证书的，得1分；

（3）具有有效期内环境管理体系认证的，得1分。

注：须提供有效期内证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会-全国认证认可信息公共服务平台网站查询证书截图（须为有效状态），未按要求提供的不得分。

3.人员配备情况评审（10分）

（1）本施工项目组资料员、施工员、质量员、材料员、安全员具有岗位证书的，每个得1分；不具有岗位证书的不得分；本项最高得5分。

注：提供相应人员的有效岗位培训考核合格证书及响应单位为其缴纳的近3个月内任意一个月社保证明扫描件，否则不得分，同一人具备多张岗位证书的不累计得分。

（2）项目负责人具有中级及以上工程师职称得2分，具有助理级工程师职称得1分；技术负责人具有中级及以上工程师职称得2分，具有助理级工程师职称得1分。本项仅限1名项目负责人、1名技术负责人计分，合计最高得4分，不重复、不叠加累计。

注：提供职称证书扫描件及响应单位为其缴纳的近3个月内任意一个月社保证明扫描件，否则不得分。

（3）项目负责人具有大专及以上学历得1分，本项最高得1分。

注：提供学历证书扫描件及响应单位为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明扫描件，否则不得分。

4.第三者责任险配置（2分）

磋商响应单位承诺成交后为本项目施工现场投保第三方责任险，保额50万元（含）-100万元（不含））得1分；保额100万元（含）及以上得2分。

注：提供加盖公章的有效书面承诺，否则不得分。

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，供应商在响应文件中均应提供相关资料并做出相应说明供磋商小组评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.响应文件中如出现前后不一致时，磋商小组有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，磋商小组有权酌情扣分。

3.供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，响应无效，同时按政府采购相关规定报请政府监管部门处理。

（全文完）