通州湾示范区2026-2027年度电子产业园、现代纺织园等绿地养护服务项目

政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320692-JSHS-G2026-0014

采 购 人：江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局

代理机构：江苏海审工程咨询有限公司

二〇二六年五月九日

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑与投诉

第八章 投标文件组成及格式

# 第一章 招标公告

项目概况

通州湾示范区2026-2027年度电子产业园、现代纺织园等绿地养护服务项目的潜在投标人应在苏采云系统内获取招标文件，并于2026年6月1日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320692-JSHS-G2026-0014

2.项目名称：通州湾示范区2026-2027年度电子产业园、现代纺织园等绿地养护服务项目

3.预算金额：170万元

4.最高限价：170万元，投标报价高于对应最高限价的视为无效投标。

5.项目需求：东安江明、海新路、海明路交叉口绿化、纺织入口公园绿地、通海大道示范段绿化、电子产业园道路绿化、新中闸海堤外侧平台花海、新中闸河育林带、近海东竖河育林带、滨海大道东延南侧海堤护坡沿线，其中公共绿地养护面积约24万㎡，育林带272亩，养护面积具体以现场移交实际测绘面积为准。具体详见第三部分项目需求。

6.合同履行期限：详见第三部分项目需求。

7.本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒所企业证明材料。

4.本项目的特定资格要求：

4.1投标人具有有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件；提供相关证明材料扫描件。

4.2拟派项目负责人资质要求：①获得国家级园林绿化及相关专业中级及以上职称的技术人员；或②具有中专以上（含中专）学历、获得园林绿化及相关专业初级职称5年以上的技术人员；或③获得园林绿化及相关专业初级职称且从事园林绿化工作10年以上的技术人员。且拟派项目负责人为投标企业正式人员。

（注：①工作经历按实际从事专业管理工作时间起算，以园林绿化及相关专业学历证书颁发时间或其最早参与园林绿化工程施工现场管理（或养护管理）的工程资料（提供合同和竣工验收证明〈或竣工验收单>,时间以合同签订时间为准）确定。

②园林绿化及相关专业：根据城建〔2009〕157号文件，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业）。

4.3法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证扫描件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证扫描件；格式见附件。

4.4提供有效的供应商信用承诺书；格式见附件。

4.5提供有效的投标函；格式见附件。

4.6提供有效的拟投入本项目养护浇灌用水及设备配备情况表、拟投入本项目人员表（格式见附件）及相关证明材料。

5.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：网上注册登记成功后系统内下载。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）-将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－制作响应文件－导出加密的响应文件（后缀名为zip）-通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”。“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标人或代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3.8“苏采云”系统使用相关提醒

7.1根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），在“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止时间：2026年6月1日9时30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因招标人（或代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各投标人请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收；本项目招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

2.项目开标活动模式：不见面远程投标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

4.对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标人或代理机构提出。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.本次招标的有关信息将在江苏政府采购网上发布，敬请留意。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

招标人：江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局

地址：南通市通州湾示范区

联系人：周女士

联系方式：15716277122

2.代理机构信息

名称：江苏海审工程咨询有限公司

地址：南通市星城路299号创源科技园3号楼5楼

联系人：庄卫韦

联系电话：18752932069

3.项目联系方式

项目联系人：庄卫韦

电话：18752932069

# 第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目的招标代理费用由中标人承担，由投标人在投标报价时综合考虑并包含在报价内（不单列），招标代理费的计费基数为中标金额。由中标人在领取中标通知书前一次性支付给采购代理机构。

根据以下收费标准计算招标代理费，30万元以下的当少于1500元时，按1500元计取招标代理费；30-50万元（不含）当少于1800元时，按1800元计取招标代理费；50（含）-100万元（不含）当少于2500元时，按2500元计取招标代理费；100万元（含）以上的项目，一律按5000元计取招标代理费。

| 服务类型 费 率 中标金额（万元） | 示范区 货物、服务类招标 |
| --- | --- |
| 30以下 | 0.6% |
| 30-50（不含） | 0.5% |
| 50（含）-100（不含） | 0.4% |
| 100（含）以上 | 5000元 |

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）合同主要条款

（6）合同授予

（7）质疑与投诉

（8）投标文件组成及格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人或代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在提交投标文件截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人或代理机构。招标人或代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2招标人可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或召开答疑会，但不单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。

3.招标文件的修改

3.1 在投标文件提交截止时间之前，招标人或代理机构可以对招标文件进行修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

3.2 招标人或代理机构有权按照法定的要求推迟投标文件提交截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

三、投标项目涉及的现场勘察

1.招标文件所提供的项目相关数据仅作参考，根据自身需要，投标人可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2.招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4.投标人应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉服务现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不做任何答复与考虑。

四、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。投标人按“第八章 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件的规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4.投标分项报价表

4.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

5.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

5.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

6.投标函和开标一览表

6.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

7.投标有效期

7.1投标有效期为招标文件规定的投标文件提交截止时间后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

8.投标有效期的延长

8.1在特殊情况下，招标人或代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人或代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

9.电子投标文件其他要求

9.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

9.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由投标人自行承担。

9.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

10.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

五、投标文件的提交

1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.提交投标文件截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 招标人或代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应使用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5. 投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

6.投标文件线上格式要求

6.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

6.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M!

6.3本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

六、开标与评标

1.开标

1.1采购人或代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照“苏采云”系统供应商操作手册规定，参加开标活动，在开标后30分钟内对投标文件进行解密。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

2.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、采购人或代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评标委员会、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6采购人、代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标文件的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的审查

5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

5.4评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.6评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人或代理机构及评标委员会联系。

七、无效投标条款

1.同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

2.投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

3.投标人的报价超过了采购预算或对应最高限价的。

4.未通过符合性审查的。

5.不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

6.投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

8.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。（如有）

10.投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

11.投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

12.投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

13.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的，或上传的文件打不开的。

14.不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

15.启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，并对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

16.其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

八、废标条款

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.因重大变故，采购任务取消的。

4.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

5.因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

6.投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

6.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

九、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

1.2招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人或代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被评标委员会发现的。

1.4.5与评审专家、招标人、其他投标人或者代理机构工作人员恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.4.7中标后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同转包的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通参与投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

2.质疑处理

2.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人、代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

招标人或代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.5.4投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

2.7投诉提起路径：江苏政府采购网（南通市公共资源交易平台）—“办事指南”—“投诉办理指南”。

十、中标通知书

1.中标结果确定后，招标人或者代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：中标人在下载或收到中标通知书后须提供4套加盖公章的系统内打印的纸质投标文件交给代理机构存档。

十一、授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

十二、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

十三、未尽事宜

按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 项目需求

请投标人制作投标文件时仔细研究项目需求说明。

投标人参与投标即视作其承诺完全响应采购人在本次招标过程中提出的各项技术及经济要求。在中标后投标人以任何理由不响应本招标文件的，将按违约处理。

一、有关要求说明

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

二、项目具体需求说明

（一）采购标的需实现的功能或者目标,以及为落实政府采购政策需满足的要求：

质量要求：符合《通州湾示范区绿地管护考核办法》、《南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）》及南通市通政办发〔2020〕81号文相关要求，达到绿化养护三级标准。养护期内浇灌用水为消防自来水，管护区域的乔木类保存率 98﹪以上，成活率98﹪以上，绿地无裸土。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

质量要求：合格

养护等级：详见“采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点”

养 护 期：二年，自合同签订之日起至2027年12月31日。中标养护单位在正式进场养护前一个月内须完成与前养护单位的现场苗木数量清点交接。最终养护结算以实际接管养护时间、实际养护测绘面积为准（即业主管理单位、前养护单位、新中标养护单位三方签字日期为准）。

养护合同考核要求：

1、如一年内发生两次月考核得分低于80分以下，则采购人有权终止合同。

2、每年四季度末考核一次苗木成活率及保存率达标情况，作为四季度付款依据。

3、允许苗木更换补植时段为春秋两季，即3-5月、10-12月，视当期温度而定，更换补植苗木需提前向业主书面报备，获允后业主跟进签单确认，非种植季肆意补种苗木造成明显死亡的，按考核细则予以扣罚，则采购人有权终止合同。

4、养护年度内适宜季节，除自身管护不当造成苗木死苗及时更新外，积极主动对重残树木、退化色带申请免费更新适生品种，对园区绿化风貌做出贡献的，按提升品质高低平均加权1—10分。

（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、标的内容及数量：

| 序号 | 养护地段 | 面积 | 单位 | 养护等级 | 养护年份 | 单价限价（元/年/㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 公共绿地 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新中闸海堤外侧平台花海 | 19000 | ㎡ | 一级 | 2 | 5 | 越冬前追播黑麦草 |
| 2 | 通海大道示范段绿化 | 8447.8 | ㎡ | 一级 | 2 | 5 | 越冬前追播黑麦草 |
| 3 | 纺织入口公园绿地 | 38524.2 | ㎡ | 三级 | 2 | 3.2 |  |
| 4 | 电子产业园道路绿化 | 71787.4 | ㎡ | 三级 | 2 | 3 |  |
| 5 | 海堤护坡沿线 | 40000 | ㎡ | 三级 | 2 | 3 |  |
| 6 | 东安江明、海新路绿化 | 59185.6 | ㎡ | 三级 | 2 | 3 |  |
| 二 | 河道育林带 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 新中闸河育林带 | 105 | 亩 | 河道 | 2 | 284 | 作业内容：1.原有苗木资产看管保护；2.每季度至少进行1次林带底部杂草防除，生长旺季视情况增加打草频次；3.台风汛期进行巡查，受损苗木应急抢救保护。 |
| 8 | 近海东竖河育林带 | 167 | 亩 | 河道 | 2 | 280 |  |

2、相应招标养护内容如下：项目养护范围内的绿地所有乔灌木、色带地被及草坪养护。按目标管理要求进行包干管辖区域的道路中侧分带退化色带地被的零星补植、日常养护中耕除草、浇灌排水、施肥治虫、定型修剪、支撑加固、绿地保洁、色带切边、冬季刷白；防台防汛应急抢险、草坪退化补播及重要区域路段越冬前黑麦草追播、各类缺失井盖巡查和及时上报、排水沟分界沟梳理清杂（包含垃圾、废弃物、农作物等非绿化栽植物）、各类安全作业措施及配合各类检查活动、创建要求、临时性、突击性任务及养护区域内占绿移植恢复零星工程实施等。

东安江明、海新路、海明路交叉口绿化、纺织入口公园绿地、通海大道示范段绿化、电子产业园道路绿化、新中闸海堤外侧平台花海、新中闸河育林带、近海东竖河育林带、滨海大道东延南侧海堤斜坡沿线，其中公共绿地养护面积约24万㎡，育林带272亩，养护面积具体以现场移交实际测绘面积为准。

3、项目地点：南通市通州湾。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、人员及设备最低配备要求：

（1）人员配备最低要求：中标后必须成立绿化养护项目部，建立绿化养护体系，养护人员独立固定；至少配备1名现场项目负责人、1名安全员、1名巡查队长，且具备较强的业务水平和一定的从业经验；3月-10月现场常态化养护作业人员按1.5公顷配置1人的标准，11月-2月现场常态化养护作业人员按2公顷配置1人的标准配置到位。

（2）养护浇灌用水及设备最低配备要求：考虑通州湾示范区盐碱地的特殊性，统一要求投标人养护用水只能为本地消防自来水；中标后履约期间，结合现场养护质量将不定期开展养护用水专项检查，包括但不限于检查自来水开设户头及用水量情况。

且地区海洋性气候明显，夏季高温持续时间长风沙大，每年汛期台风等极端天气多，日常应对各类活动多、养护要求高考核严等情况，必须保障如下硬件设备配置（见下表）

设备配置一览表

| 包段 | 面积 （万㎡） | 7吨及以上洒水车（辆） | 登高车（辆） | 清运卡车（辆） | 巡查车（辆） | 园林粉碎车（辆） | 高压喷药机（台） | 高枝机（台） | 绿篱机（台） | 割草机（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 |

备注：

①所有车辆、机械设备均为投标人自有或租赁。企业自有需提供车辆、机具购买发票扫描件、清晰的外观图片资料，且车辆、机具发票扫描件付款方单位必须与投标人营业执照名称一致，所有车辆还需提供车辆行驶证扫描件，行驶证上所有人名称必须与投标单位名称一致；租赁的车辆、设备需提供租赁协议和清晰的外观图片资料，租赁的车辆还需提供行驶证扫描件。洒水车含改装或厂制车型，7吨洒水车辆为行驶证上核定载容量。以上未提供或提供不全的，则资格审查不通过。

②本单位洒水车、清运卡车及巡查车须各配备一名驾驶员，须提供驾驶证；登高车配备一名驾驶人员和登高车作业人员，驾驶人员须提供驾驶证、登高车作业人员还需提供高空作业相关特种作业操作证；上述人员不得为同一人，除须提供相应的驾驶证、操作证外还须提供有效的劳动合同、2026年1月—3月中任意一个月投标人为其缴纳的养老保险证明。以上未提供或提供不全的，则资格审查不通过。

③巡查车辆为轿车、面包车或微卡，但必须与清运卡车区分使用；粉碎车须达到能有效粉碎15cm直径枝干功率；高压喷药机射程需达到15m及以上（该项评审阶段不予核实，作为开标结束后采购人核验车辆设备阶段符合性的核实内容）。

④开标结束后一个月内，第一中标候选人须将其承诺用于本项目养护的机械车辆及机具设备配置到场，投标有效期内采购人将组织对机械车辆、机具设备的符合性、真实性、有效性进行逐一校核，如未按投标文件承诺提供设备配置的，则视为未实质性响应采购文件要求和条件，且投标文件存在提供虚假材料谋取中标的违法行为情形，将被取消中标资格，并在“信用中国”及“政府采购平台”等政府网站进行失信行为通报公示，同步列入通州湾示范区供应商黑名单，三年内不得参加通州湾示范区所有政府采购及工程投标。采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

⑤定标后履约期内接受行政主管部门、采购人及市民不定期核查监督，所有投标文件承诺用于本项目养护投入的设备配置半年内不得更换，以及日常养护时段抽查不在服务区域的情况。半年后如养护车辆因保养、年检、意外等提前书面报告采购人，并提供相应佐证材料，经采购人同意备案后，方可临时使用相同规格车辆设备替换，一年内不得超过2次。否则按养护合同条款及相应专项考核予以处置。

（六）采购标的验收标准

满足采购人的验收要求，详见养护合同及养护考核办法。

- 采购标的其他技术、服务等要求

- 无

（八）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品

无

（九）付款方式

1、养护经费根据养护合同按季度申报，建设局根据财政拨款情况予以支付。每月根据月度考核得分结果，当月考核得分在90分—95分（含90分），按合同单价及实际养护面积全额支付当月养护费用；当月考核得分高于95分，每高1分，奖励3000元；当月考核得分在85分—90分（含85分），每低1分，扣减1000元；当月考核得分在80分—85分（含80分），每低1分，扣减2000元；当月考核得分在80分以下，每低1分，扣减3000元；以此类推，直至扣完该标段全部养护费。如月度考核得分在80分以下，出现两次低分值情况，甲方可单方面解除合同。甲方在服务期限终止前6个月，有权暂停支付养护费用，直至移交合格结束后甲方统一支付。 （申报养护经费时须提供由银行出具的农民工工资流水证明材料）

2、每个零星工程结算以建设局出具的工程交办任务单为准，每项任务交办结算以定额预算价*养护中标费率，与季度养护费同步申请，按照季度结算，若完成的交办事项经现场验收合格的，支付当季度实际完成工程结算价的60%；余款待交办移植绿化一个月缺陷期满，工程结算审计完成后按审定价一次性付清。

（十）履约保证金

1、投标人提供的履约担保金额为成交价的8%（安全生产2%、农民工工资2%、养护质量2%、养护资料2%），成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未协商，则视为自动放弃成交资格。

2、成交供应商全部履行合同义务，经采购单位验收合格无质量、安全等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金；

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还需承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4、逾期退还履约保证金的违约责任：采购人无正当理由逾期退还履约保证金的，按照同期银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率支付违约金。

5、根据《南通市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购〔2022〕23号）精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。确需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台 “履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

（十一）本项目不接受进口产品参与。

第四章 评审方法和程序

一、招标人委托代理机构组织招标

1.成立评标委员会小组，评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

二、开标

不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

三、资格审查

由采购人代表对投标人资格进行审查。投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

四、评标

1.评标时间：资格审查结束以后。

2.代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在招标采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

3.评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者代理机构沟通并作书面记录。招标人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并作出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合招标人或代理机构答复投标人提出的质疑。

5.除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

7.评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

8.在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

五、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术文件评审结束后，进行报价文件的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人机构对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分： 70 分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值四舍五入后保留小数点后两位。

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目组织、实施方案 （45分） | （1）根据国家及省、市的有关园林绿化养护作业规范、验收标准及招标文件中的养护服务标准和要求，结合本地区特点，提出绿化养护实施总体方案与目标，方案针对性及组织架构。由评委酌情评分。绿化养护实施整体方案，能够详细、完整、合理可行且有针对性地体现总体思路及方案的，得5分；方案内容详细、合理、符合实际需求、有针对性的，得3分；方案内容合理，但存在缺漏、没有针对性的，得1分；方案整体思路不清晰，或未提供相关内容不得分。 | 5 |
|  |  | （2）养护计划及保证措施、现场安全文明养护及环境保护措施，由评委酌情评分。计划内容详细、合理、切实可行的，细化至月、周、日，且配备计划流程表，措施内容详细全面的得10分；计划内容合理、切实可行的，但不够详细或未全面地结合项目实际情况进行阐述，未配备计划流程表，措施内容较为详细的得6分；计划内容合理，但存在缺漏、没有针对性的，内容不够详细或未全面地结合项目实际情况进行阐述，未配备计划流程表，措施内容不明确的得2分；计划整体思路不清晰，或未提供相关内容不得分。 | 10 |
|  |  | （3）本标段养护重难点及解决方法，关键养护技术，由评委酌情评分。逐标段分析全面客观、方案合理详尽的得10分；笼统概括分析和方案较为合理的得6分；分析和方案不切实际的得2分；不提供不得分。 | 10 |
|  |  | （4）结合地域特点，针对恶劣特殊天气（如夏季高温、台风汛期、暴雨、暴雪、霜冻等）的应急方案与措施，由评委酌情评分。方案与措施内容详细全面的得5分；较为详细的得3分；内容不明确的得1分；不提供不得分。 | 5 |
|  |  | （5）针对本标段现状存在的主要问题，以及拟中标后承诺对应的解决整改方案或合理化建议，由评委酌情评分。逐标段提检、问题属实客观，对应整改方案详尽、指向性明确、切实可行的，每项得2分；问题指向不明，对应整改方案或合理化建议笼统含糊的，每项得1分，不提供不得分，最高得10分。 | 10 |
|  |  | （6）针对园区各类检查活动、创建要求、临时性、突击性任务的应急部署方案，由评委酌情评分。方案合理、切实可行的得5分；方案基本可行的得3分；方案不满足实际需求，不易落地操作的得1分；不提供不得分。 | 5 |
| 2 | 自主更新退化残次苗木 （10分） | 承诺拟中标后，每年春季主动谋划对重残树木、退化色带地被免费更新盐碱地适生品种，对园区绿化风貌做出不同程度贡献的，由评委按如下评分： 更换乔木5—10株，得1—2分；15—25株，得3—4分；30株及以上，得5分。 更换花灌木、球类20株，得1分；30—40株，得1.5—2分；50株及以上，得3分。 更换补植色带地被或覆盖物≥100㎡，得0.5分；色带地被或覆盖物≥200㎡，得1分；色带地被或覆盖物≥400㎡，得2分。 注：承诺所有自主更换乔木胸径不低于10cm，花灌木地径不低于5cm，球类冠幅不低于80cm，无病虫害、主分支不低于3枝的树形俱佳、盐碱地适生的优质全冠苗；色带小苗高度不低于25cm，单位栽植密度不低于49株；区间补植数量按插入法得分。 每年更换补植的乔木地被数量报业主主管部门登记审核，业主下发交办单形式布置实施，补植更换完工，现场验收合格予以书面确认。如年度内未按承诺履约，按南通上半年度苗木信息价中本地适生常规选用品种，在四季度养护款中扣除。 ③提供投标单位承诺书并加盖公章（格式自拟）。 | 10 |
| 3 | 企业业绩（9分） | 投标人自2021年1月1日以来承担过类似绿化养护项目，有一项得3分，最多9分。 注：（1）类似业绩为城市道路绿化养护或城市公共绿地养护，单一的公路养护、交通养护、防护林养护及苗圃养护不属于类似养护业绩。 （2）业绩时间以养护合同签订时间为准，面积以养护合同为准； （3）投标时须同时提供养护委托合同、中标（成交）通知书和加盖发包单位（采购单位）公章的相关证明文件（如有），方可计分，否则不得分。 | 9 |
| 4 | 项目管理人员 （3分） | 1、满足招标文件人员配置要求的得基础1分（其中安全员必须具有安全员证，投标文件中须提供安全员证书）。 2、拟派项目管理班组内养护技术管理人员（项目负责人除外）具有园林绿化及相关专业中级以上职称证书的得1分。 3、承诺在招标文件人员配置基础上另行增加1名具备农林植保方面的技术专员，服从业主方集中调配管理的得1分。（要求配合巡查队长每日动态巡查发现问题不少于10处，对应整改完成时点，资料闭环形成书面养护台账） 注：①提供项目管理班组人员名单及相应佐证材料。 ②项目管理班组是指现场项目负责人、安全员、巡查队长、养护技术专员。 | 3 |
| 5 | 现场作业人数 （2分） | 在满足人员需求基础上承诺增加现场养护人员的，每加1人得0.5分，最多2分。 注：提供投标单位承诺书并加盖公章（格式自拟）。 | 2 |
| 6 | 项目管理场所设定（1分） | 承诺中标后在本地区范围内自有或租赁建筑面积不少于50平方米的办公用房和建筑面积不少于100平方米的仓库用房作为项目管理机构现场用房，得1分。 注：提供投标单位承诺书并加盖公章（格式自拟）。 | 1 |

（四）价格分： 30 分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

投标报价得分四舍五入后保留小数点后两位。

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除（本项目标的需求明确的所属行业为 其他未列明行业 ）

（1）本项目对小型和微型企业产品给予 10 %的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受 10 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

（六）异常低价投标审查程序

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

1.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

1.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

1.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1.1项至第1.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第1.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（七）中标人的确定

评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

评委对中标候选人报价总表和明细表进行审核，应审核供应商投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标候选人的，应重点审核报价明细表是否有重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商中标候选人资格。

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照现场抽签方式确定中标人。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏省政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

中标通知书发放条件和途径：发布中标结果公告的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发放中标通知书。领取地址：南通市崇川区星城路299号创源科技园3号楼501室，电话：18752932069。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

六、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

# 第五章 合同主要条款

发包人：江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局（以下简称甲方）

承包人：                               （以下简称乙方）

通州湾示范区2026-2027年度电子产业园、现代纺织园等绿地养护服务项目已由甲方面向社会公开招标。现根据招标结果，委托乙方实施养护工作。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下承包合同：

一、合同文件组成及解释顺序

1.本承包合同；2.中标通知书；3.投标文件及其附件；4 招标文件（含标前答疑及补充通知）；5、通州湾示范区绿地管护考核办法等规定；6.相关标准、规范及有关技术文件。

二、承包形式及考核形式

包工包料，包括养护人工费用、绿化养护工具、材料、设备、设施（如浇水、修剪、锄草、治虫等必要机械设施）配置、淋水、存贮、运输、劳务、缺陷修补、肥料、药物、国家政策性调整等材料价格涨跌风险、维护、培训、管理、利润、规费、社会保险、措施项目费、税金、技术措施、施工方法、合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用等。实行目标责任制管理考核。

- 质量要求：符合《通州湾示范区绿地管护考核办法》、《南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）》及南通市通政办发〔2020〕81号文相关要求，达到相应的绿化养护一级、三级标准。养护期内管护区域的乔木类保存率98﹪以上，成活率 98﹪以上。每年度12月底前核查盘点一次现场苗木保存率及成活率，对低于合同约定苗木成活率及保存率，缺失部分苗木在四季度养护费发放时及时扣除。

养护浇灌使用本地自来水，每季度统一上报计量用水量，绿地无裸土。

四、养护规模：本项目为通州湾示范区2026-2027年度电子产业园、现代纺织园等绿地养护服务，养护面积约        万平方米；

五、养护内容：

本次绿化养护采购对象主要为通州湾示范区2026-2027年度电子产业园、现代纺织园等绿地养护服务。

相应招标养护内容如下：项目养护范围内的绿地所有乔灌木、色带地被及草坪养护。按目标管理要求进行包干管辖区域的道路中侧分带退化色带地被的零星补植、日常养护中耕除草、浇灌排水、施肥治虫、定型修剪、支撑加固、绿地保洁、色带切边、冬季刷白；防台防汛应急抢险、草坪退化补播及重要区域路段越冬前黑麦草追播、各类缺失井盖巡查和及时上报、排水沟分界沟梳理清杂（包含垃圾、废弃物、农作物等非绿化栽植物）、各类安全作业措施及配合各类检查活动、创建要求、临时性、突击性任务及养护区域内占绿移植恢复零星工程实施等。

六、养护期限：

二年，自2026年   月   日至2027年12月31日。乙方在正式进场养护前一个月内须完成与前养护单位的现场苗木数量清点交接。最终养护结算以实际接管养护时间、实际养护测绘面积为准（即业主管理单位、前养护单位、新中标养护单位三方签字日期为准）。

- 养护合同续签考核要求：

- 1、如一年内发生两次月考核得分低于80分以下，取消下年度合同续签资格。

- 2、每年四季度末考核一次苗木成活率及保存率达标情况，作为下年度合同续签依据。

- 3、允许苗木更换补植时段为春秋两季，即3-5月、10-12月，视当期温度而定，更换补植苗木需提前向业主书面报备，获允后业主跟进签单确认，非种植季肆意补种苗木造成明显死亡的，按考核细则予以扣罚，并取消下年度合同续签资格。

4、养护年度内适宜季节，除自身管护不当造成苗木死苗及时更新外，积极主动对重残树木、退化色带申请免费更新适生品种，对园区绿化风貌做出贡献的，按提升品质高低平均加权0.5—2分。同时作为下年度合同续签优异的评判因素。

七、合同总价款：

养护费用为人民币（大写）：                 （小写：¥     元）。三级养护单价：      元/㎡。年；具体面积以实际养护测绘面积为准。

本项目考核费用结算以甲方的考核为准。如出现区级、市级的考核通报或扣分的，视考核情况作双倍处罚。

八、支付条款及结算方式

# 1、养护经费根据养护合同按季度申报，建设局根据财政拨款情况予以支付。每月根据月度考核得分结果，当月考核得分在90分—95分（含90分），按合同单价及实际养护面积全额支付当月养护费用；当月考核得分高于95分，每高1分，奖励3000元；当月考核得分在85分—90分（含85分），每低1分，扣减1000元；当月考核得分在80分—85分（含80分），每低1分，扣减2000元；当月考核得分在80分以下，每低1分，扣减3000元；以此类推，直至扣完该标段全部养护费。如月度考核得分在80分以下，出现两次低分值情况，甲方可单方面解除合同。甲方在服务期限终止前6个月，有权暂停支付养护费用，直至移交合格结束后甲方统一支付。 （申报养护经费时须提供由银行出具的农民工工资流水证明材料）注：考核得分按照甲方考核的综合得分计算。（详见考核办法）

2、养护期内因规划调整、建设需要或其他原因发生养护面积增减或养护等级调整的，依据实际数量、调整后的等级和相应投标报价按实计算养护费。管养绿化存在问题的需在交接期内按要求整改到位后交付接管单位，逾期整改不到位由接管单位进行整改，所需费用由原养护单位承担，从养护经费中扣除，费用不够的从履约保证金中扣除。

3、每个零星工程结算以建设局出具的工程交办任务单为准，每项任务交办结算以定额预算价*养护中标费率，与季度养护费同步申请，按照季度结算，若完成的交办事项经现场验收合格的，支付当季度实际完成工程结算价的60%；余款待交办移植绿化一个月缺陷期满，工程结算审计完成后按审定价一次性付清。

九、合同履约保证金

签订合同前，乙方需采用支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向甲方缴纳履约保证金，金额为合同价的8%（安全生产2%、农民工工资2%、养护质量2%、养护资料2%），即      元。

关于履约保证金退还程序：工程养护期满后，乙方未发生违约情况，由乙方附竣工验收证明（或养护交接证明），向甲方相关部门提出予以办理履约保证金退款手续。

发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

逾期退还履约保证金的违约责任：甲方无正当理由逾期退还履约保证金的，按照同期银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率支付违约金。

十、养护期满移交

1、养护期满下一家养护单位确定后，乙方须配合做好现场苗木清点工作，养护移交清点结束，现场经甲方验收合格并办理移交手续后，本轮养护工作结束。

2、养护期满，移交期间，如发现因管理不善造成的低于合同约定苗木成活率及保存率的苗木死亡部分、设施损坏、公共财产丢失、安全事故等情况，养护单位未能及时补植修复，甲方有权从最后一笔养护费用中扣除相应费用，不足部分从履约保证金中扣除。

十一、承包主要工作内容及管理目标

（一）养护人员在岗管理

1、包段项目现场负责人及安全员（安全员必须持证上岗，其余人员由企业自行安排）每月在养护现场不少于25天，以到项目部面部识别签到为准（每天上午和下午各 1 次，面部识别仪购买费用各养护单位自行处理），出现考勤缺失的，按考核细则进行扣分。项目经理如有特殊情况需要请假的，需提前 1 天书面提出申请，并在监理、甲方同意后方可请假。

合同期间项目现场负责人不得随意变更。如确因生病、离职等原因需要变更的，至少提前 5 天以书面形式申请，变更负责人资格不低于投标文件要求，并征得甲方同意。合同期间项目现场负责人只可变更一次。

合同履行期间项目现场负责人不能胜任本项目工作的，甲方有权要求更换，更换人员不得低于招标文件中资质的要求，且处罚5000元/次。

合同履行期间，人员履职不到位或造成重大影响或造成经济损失的，乙方应及时更换人员。

甲方有权对现场人员进行抽查，若发现人员不在场且无任何请假手续的，视为当天缺席。甲方代表：姓名        ；乙方项目负责人：姓名       职称     证书编号       ；安全专员：姓名       证书名称      证书编号         。

2、投标文件中本包段承诺养护巡查队长数量    人，安全员数量    人，3月-10月现场常态化养护作业人员不少于     人，11月-2月现场常态化养护作业人员不少于    人。

3、养护人员着反光背心工装必须统一、醒目（工作服印有名称，并有醒目色彩、反光条等）。

（二）机械设备投入数量不少于投标文件承诺数量

需根据包段要求配备洒水车、登高车、清运卡车、巡查车、粉碎车、高压喷药机、高枝机、绿篱机、割草机等必要的机械、工具，投入数量不少于投标文件承诺数量（以中标养护单位的投标文件为准），并做好日常保养。车辆详见附件3。

每年4月至10月苗木生长旺季，包段内道路常态化各类养护车辆、机具设备不得低于投标承诺数量，并接受养护考核组不定期考核及市民监督，服从园区夏季高温浇水专项考核、防台防汛应急管理及园林废弃物文明处置要求。所有投标文件承诺用于本项目养护投入的设备配置半年内不得更换，乙方需在进场准备阶段及日常使用过程中，提前做好设施设备的定期保养、年检等性能检查和维护，保障设备处于安全待用状态，避免发生日常养护时段抽查不在服务区域的情况。半年后如养护车辆设备因保养维修、年检、意外等需要，须提前书面报告采购人，并提供相应佐证材料，获采购人同意备案后，方可临时使用相同规格车辆设备替换，一年内不得超过2次。

洒水车、登高车、清运卡车等车辆未按投标承诺数量及型号配置使用的，苗木生长旺季，养护时段一经抽查发现不在岗或投诉举报经查实，第一次处警告并罚款1万元/辆，同时扣除养护考核分5—8分。如发生两起，甲方有权单方面终止养护合同，并没收履约保证金。

养护淡季11月—3月时段可按最低设备需求配置数量，但要保证包段内苗木正常生长需要及文明养护管理需求，不得发生苗木明显缺水现象及包段内养护失管状况。

洒水车常驻项目部，按道路安全作业要求配置车身安全措施标识，由甲方统一采购安装规定型号 GPS（相关费用由乙方承担），主动接受动态监管，及市民群众监督。

道路中分带修剪等作业时，必须按交管部门临时占道安全要求提前报备，沿线设置流动安全作业隔离区，行车方向起点处停放醒目仿真指挥人员及隔离车辆，摆放临时占道安全警示牌，流动作业安全隔离长度不低于100米。必要时中分带采用登高作业车配合流动作业，清运卡车须当天及时清运园林废弃物及沿线垃圾，作业时段安全员及巡查员全程动态监管，每次作业现场应急巡查管理车辆不低于1辆。如现场安全措施车辆设备配置不到位的，每次每处罚款1万元/辆，同时扣除安全专项考核2—8分。

日常修剪的枯枝死树，及时粉碎后清运至业主方指定地点进行文明处置。不服从文明养护管理要求的，罚款5000元/次，同时扣除专项考核2—5分。

（三）养护管理

适用于包段的标准规范包括：《城市园林绿化养护管理规范》、《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定（试行）》、江苏省地方标准《园林绿化养护管理规范（征求意见稿）》、南通市建设局财政局城管局关于印发《南通市园林绿化管养经费供给及管护工作考核试行办法》（通财建〔2011〕143 号）、南通市城乡建设局关于印发《南通市园林绿化工程施工质量验收规范（试行）》的通知（通建规〔2011〕76 号）、南通市园林绿化管理处《园林绿化工程施工项目部、监理部人员管理办法》（通园绿〔2013〕15 号）、南通市大气污染防治联席会议办公室文件《关于印发南通市 2014 年度大气污染防治工作任务的通知》（通大气办〔2014〕4 号）、南通市市政和园林局 2020 年 7 月 1 日发布的关于征求《南通市区绿化养护考评暂行办法》、《南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）》、《通州湾示范区绿地管护考核试行办法》（报审稿）意见的函等现行规范、标准、办法、指南及设计要求进行检查验收。（若国家、省、市相关部门出台新文件、以新文件相关规定为准）

1、养护单位进场后一个月内需完成对包段内绿化进行统计核实调查（包括桩号、品种、规格、数量等），形成规范内业资料，上报甲方。甲方复验若统计有误，养护单位须重新统计，直至复验通过，养护过程中数量有变化随时更新统计调查表上报甲方，且负责对损毁绿化、占用绿地现场行为及时制止和上报相应台账资料。

乔、灌木：正式接养后，养护单位负责将包段内已经死亡缺损或残次的乔、灌木进行统计并上报给甲方，由甲方统筹安排。

2.养护期内如遇各级领导考察、检查活动、创建要求、临时性、突击性任务等，招标方将加大扣分考核力度，最终结算根据考核结果进行。

3.乙方在养护过程中出现财产损失或者人身伤亡事故的，其责任概由乙方承担，甲方不承担任何责任。若安全事故确因乙方的安全保障措施不到位，乙方须出具书面报告，报道相关原因及整改措施，并追究相关人员的责任，并对安全事故所带来的社会影响与伤残或死亡人员的抚恤作出妥善处理措施，以杜绝安全事故的发生。

4. 乙方需在合同签订后30天内须设立固定办公场所，自有或租赁建筑面积不少于30平方米的办公用房和建筑面积不少于50平方米的仓库用房作为项目管理机构现场用房。并完成组建本养护项目管理班组到位，并将相应场地、管理人员名单及证明材料提交招标人备案。

5. 中标人需在合同签订后30天内按承诺书要求设立绿化管护项目部，乙方必须将《养护年度计划》中所列的肥料、药剂、草籽等养护用料购置计划报甲方审查，并按甲方通知提前购买，十日内存放于甲方指定存放点，按养护阶段需要定时统一发放现场使用，建立材料专项台账，接受甲方专人监督，以保质保量使用。

特别注意事项：

1、秋季播种多年生黑麦草（黑麦草草籽由乙方自行采购、补种、养护，播种量>25g/m²，须在当年 10 月中旬以前完成选用多年生黑麦草籽，且经甲方同意），确保出芽率达90%，绿地全覆盖无明显裸土。春季补播百慕大或狗牙根，保质保量，播种量>10g/m²，确保出芽率达90%，绿地全覆盖无明显裸土。如进场时已过草籽播种季节，养护单位须采用草坪须进行栽植。 根据每条路的地被植物现状，严格按照要求自行进行补缺种植（乙方自行采购草籽、草种），绿化带内严禁出现黄土裸露的现象，甲方进行复验。

2、病虫害防治：苗木生长期内提前上报病虫害预防实施计划，病虫害高发期内根据各路段实际情况，针对性用药防治。根据病虫情报，防治及时、有效，用药正确，配比科学，安全操作，不发生药物危害，确保无大面积病虫害危害现象，无大面积树干蛀空、树皮腐蚀等现象。喷药时间应在清早或傍晚。为防止虫害抗性，应轮流使用多种药剂。根据示范区绿化公司确定的病虫害种类和项目组专家指导意见，统一实施生物防治；每年11月上旬前对相关乔木进行一次涂白，涂白高度整齐一致，涂白液按要求配制（香樟除外）。

3、施肥：生长期内每年不少于两次追肥（春、秋季实施，所用肥料为硫酸亚铁型符合国家标准的商品复合肥），复合肥用量不得少于50 kg/亩•次。越冬树木休眠期应施基肥，基肥以有机肥为主，有机肥应腐熟后使用，有机肥用量不得少于5kg/㎡，每年一次。施肥量应根据树种、树龄、生长势、肥源及土壤理化性状等条件而定，应先挖好施肥环沟（无条件的可改为穴施），其环径应逐年做到扩穴。深度和宽度一般不少于 25—30cm。树木生长期施用追肥，追肥应用复合肥和长效缓释肥。应按生长势进行，花灌木在花前花后进行，色叶木一般雨天或雨后追施。必要时结合病虫防治进行叶面喷洒。

4、乙方须在30天内与原养护单位完成现场苗木移交清点工作，逾期未完成移交清点工作视为默认按原数接收。

5、养护单位日常管护应注重绿地完整性保护，养护期内如遇园区建设需要，需占绿、破绿、毁绿等情况，乙方在接到甲方通知后须积极配合相关服务，如发生未经申请的占绿、破绿、毁绿等情况需要主动及时上报，主动报备的考核不扣分，未及时发现上报的按考核办法处罚。由此引起的养护面积变动按实调整。

6、安全文明作业：道路中分隔离带日常养护作业时，须按要求设放安全锥桶，安排交通安全专员现场指挥。大雾、大风等能见度较低的恶劣天气，各路段现场日常养护作业断面，务必做好作业区域安全间距的隔离保护，道路临边及交叉口作业区域按要求设放安全指示牌，安全专员加强作业区安全巡查频次。

（四）环境卫生管理

环境整洁美观，无垃圾、杂物、悬挂物；水面清洁、无漂浮杂物、无杂生水生植物；废弃物（如树枝、树叶、草屑等）日产日清。无擅自搭棚、私拉乱接线路、摆摊设点、违章搭建、违规停车、占道经营、乱停乱放等现象；及时制止擅自占用绿地（水面）及毁绿、损绿等行为，对绿化养护范围内无法明确责任人的焚烧、倾倒的垃圾进行清理。

（五）行业管理

1、各包段需落实专人、专车养护时段内动态巡查管理制度，对养护中存在的问题做到自查自纠，并做好每日巡视记录。

2、开展爱绿、护绿宣传教育工作；经营场所、游乐设施等规范经营，无擅自改变绿地内建筑物原有功能和属性的现象；无擅自砍伐、迁移树木，毁绿、占绿行为；对毁绿、占绿等违法行为进行有效处置；办理绿地占用、树木迁移的地块进行有效监管并建立苗木迁移台账；案件办理、审批资料等相关台账齐全、档案详尽。

3、各包段在接到绿化移伐勘察现场通知后，需派该包段的项目负责人及时到现场进行拍照、测量、统计及确定移伐点位与周边的准确位置（点位与周边固定物的方位）如实填写现场勘察记录表。行政事项许可后，养护单位须对移伐现场的范围、时效做好监管工作。

4、绿地无扣绳晾晒、乱种植现象。

5、根据建设交通局和市政绿化公司要求，及时清理和恢复被损、被毁绿地，绿化恢复需监管单位全程监管。

6、承包期内，养护单位必须无偿地配合甲方进行各包段养护区域内苗木移植、补植、修复等零星工程量的统计确认。

7、本工程需设立公示牌。公示内容、规格、材质、安装地点等必须报通州湾市政绿化公司审批，费用由乙方承担。该费用综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

（六）零星工程

1、各包段绿地内零星道口开设、供电、供水等基础设施占绿以及临时交办、突击整改复绿的绿化施工或者一次性清杂整理的应急任务。

2、概算20万元以下的项目，由所在位置包段养护单位负责，按照本包段养护合同中标下浮率计费；20万元以上（含20万元）、50万元以下的项目，由通州湾市政绿化公司组织管辖绿地的养护单位通过比选形式确定实施单位；概算达50万元以上（含50万元）的项目，由通州湾市政绿化公司采用公开招标方式确定实施单位。

（七）应急抢险、各类重大活动迎查

以包段为单元建立应急抢险、各类重大活动迎查组织网络，做好各类突发事件应对预案，按要求储备各类应急物资，做好交通事故、110 联动报警和其他不可抗拒因素引起的树木倾倒、伤人、伤物、碰线等应急处置和台风、暴雪、暴雨等灾害性天气的防范、抢险，以及各类重大活动迎查突击性工作。台风、暴雨等特殊天气，应急抢险队员在指定地点待命，实行 24 小时巡查轮岗值班，一旦发生险情，随时处置，并及时向有关部门回复处理情况。

（八）数字化案件处置

及时处置 12345 政府服务热线、市长信箱、数字化城管系统等数字化案件，以及相关部门交办、和各类群众来电来访等案件，并按区建设局和公用事业管理公司要求在规定时间内回复处置结果。

（九）文明作业、安全生产、综合治理

1、各类养护作业做到文明施工、安全施工，现场工完料清、工完场清。

2、有完善的安全生产、综合治理规章制度，组织网络健全，安全措施周密，台账资料齐全。 严禁库存汽油。养护物资仓库有专人负责，农药等危化品按国家相关规定制定储存、保管、领用、使用制度并张贴公布。

3、做好安全隐患巡查，及时处置安全隐患。

4、按要求配备消防设施设备，杜绝火灾事故发生。

5、发现打架斗殴、疑似非法集会等行为立即劝阻并及时报警。

6、养护作业对道路交通有影响时，要采取安全警示措施。

7、贯彻谁养护谁负责的原则，明确安全责任主体。因养护不到位、安全措施不周密、养护操作不规范等造成的人身及其他财产损失和一切安全责任，由养护单位承担。

（十）其它

1、进场 15 天内，上报全年养护作业计划和该包段养护管理人员组成表。结合季节特点和绿化状况，制定季度、月度养护计划。为加强常规养护的管理和协调工作，每月底前召开一次养护工作例会。养护单位须认真、准时参加每次养护工作会议，并书面报送本月养护工作总结及下月养护计划。计划需明确每个养护地段的养护目标任务、工作内容、计划完成时间和保障措施等。养护单位每天须报送每日巡查情况（可发送电子邮件）。养护单位随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供车辆等便利条件，并积极参与片区互查，按实评判互查情况。

2、建立真实、全面、完整、系统的台账资料。如：绿化养护（包括草花布置、病虫害防治、播种、修剪、涂白、切边、补植、施肥等）、每日巡视存在问题自查自纠、养护量统计（含增减）、12345 政府热线、市长信箱和数字化城管案例处置、园林设施巡查与保洁、来电来访、应急抢险、安全生产、环境卫生管理等专类台账。

3、按通知要求准时参加各类绿化养护会议、培训、考察活动。各包段养护负责人保持 24 小时通信畅通、QQ、微信在线。

4、承包期内，甲方如果将新增养护量就近委托承包方养护，承包方不得以任何理由和借口拒绝。

5、承包期内，针对新建待接管地段，投标单位应充分考虑到有可能晚接管或不能顺利接管的风险。

6、绿化垃圾处理费由乙方自行报价，包含在绿化养护费中。绿化垃圾处理须严格按照绿化管理条例、相关法律法规和标准执行，要做无害化处理。乙方对垃圾处置过程要有清晰的台账，垃圾处置的去向与第三方须有合作协议。甲方不定期抽查台账与协议，未按规定处置或台账与协议不符合要求的罚款5000元/次。

7、承包期内，各养护单位在有雨雪天气必须对雨水边井的杂物进行清扫，并参与道路积雪清扫、积水清理等。

8、施工单位为满足施工要求所产生的其它单价措施费及风险费用均在该项自主报价，一经中标， 结算时不作调整。

十二、奖惩措施

1.罚则

（1）实行淘汰制。一年中累计月度综合评分排名最后一名（且月度平均 80 分以下）或一年中连续二次月度综合评分排名最后一名的，将终止该包段养护合同。剩余合同由年度考核第一名的养护单位执行，价格参照原淘汰养护单位的中标单价。

（2）凡中标养护单位在养护期内被市里通报季度考核扣分超过8分的，罚款人民币1万元，在规定期限内整改不到位的罚款人民币2万元。

（3）发生养护合同区域内的绿化缺失、损坏，或因偷倒产生的垃圾，绿化养护单位发现责任方或当事人的，由养护单位负责督促责任方补植、清理；未发现责任方或当事人的，由养护单位负责补植、清理。不及时补植、清理的每起罚款人民币2000元。

2.奖则

（1）当月考核第一名且养护效果成效显著的奖励 800 元，考核最后一名且养护达不到及格分的处罚 1000 元。连续 2 次以上（含两次）考核第一名且养护效果成效显著的奖励 1200 元，连续 2 次以上（含两次）养护达不到甲方要求的处罚 1500 元，且甲方可根据其实际养护情况如养护能力不够等单方面终止并解除其养护合同，并向示范区建设交通局备案。当年每月考核排名的奖励或处罚在当年或当季养护合同款结算时统一结算。并列排名的同奖同罚。

（2）在养护合同约定的正常工作内容以外，协助我区承担帮扶工作等突击任务，或经建设交通局确认方案，主动自费对绿地缺陷改造完善，主动采取彩旗、花镜等措施，积极营造绿地节庆活动氛围，具备一定规模且效果良好的，经验收合格，审核造价在3000-5000元（含）的，当月考核得分加0.5分；5000-10000元（含）的，当月考核得分加1分；10000-15000元（含）的，当月考核得分加1.5分；15000元以上的，当月考核得分加2分。

（3）在日常管护中有见义勇为等弘扬正气的事迹，在当月综合得分的基础上加1分；受到国家、省、市级表扬或媒体报道的，月考核得分分别加0.5分、0.3分、0.2分；同一事件以最高加分计，年度月平均考核得分累计加分不得超过2分。

十三、其它

1、如遇创建检查、重大节日、外事活动，乙方需无条件服从甲方的要求，突击安排人员加班，涉及的相关费用由养护单位自行负责。如组织不力，未能达到相关要求并造成不良后果，每发生一次，最低扣款2000元。

2、乙方保证养护范围内的绿化完好，如发生超出规定范围内的一般情况的丢失、枯死、损坏等， 乙方需在甲方限定时间内完善或予以赔偿，赔偿数额经甲方审定后从养护工程款中扣减，每年年底一次性汇总扣除。

3、如在养护责任期内因管护原因导致原有常态化植物生长达不到要求，严重影响应有的景观效果或出现大面积死亡、缺失，乙方需在甲方规定时间内补植、恢复。如未进行补植、恢复或补植、恢复的绿化苗木达不到相关质量标准及要求的， 甲方有权从合同金额中扣减损失苗木实际造价 2 倍的费用作为罚款。

十四、养护续签考核要求

1、如一年内发生两次月考核得分低于80分以下，则采购人有权终止合同。

2、每年四季度末考核一次苗木成活率及保存率达标情况，作为四季度付款依据。

3、允许苗木更换补植时段为春秋两季，即3-5月、10-12月，视当期温度而定，更换补植苗木需提前向业主书面报备，获允后业主跟进签单确认，非种植季肆意补种苗木造成明显死亡的，按考核细则予以扣罚，则采购人有权终止合同。

4、养护年度内适宜季节，除自身管护不当造成苗木死苗及时更新外，积极主动对重残树木、退化色带申请免费更新适生品种，对园区绿化风貌做出贡献的，按提升品质高低平均加权0.5-2分。

5、自主更新退化残次苗木

（1）承诺中标后，每年春季主动谋划对重残树木，退化色带地被免费更新盐碱地适生品种，对园区绿化风貌做出不同程度贡献，更换乔木      株，更换花灌木、球类      株，更换补植色带地被或覆盖物      m2。

（2）承诺所有自主更换乔木胸径不低于10cm，花灌木地径不低于5cm，球类冠幅不低于80cm，无病虫害、主分支不低于3枝的树形俱佳、盐碱地适生的优质全冠苗；色带小苗高度不低于25cm，单位栽植密度不低于49株，鼓励以彩色覆盖物、石子等形式替代补植色带小苗。

（3）每年更换补植的乔木地被数量报业主主管部门审核，业主下发交办单形式布置实施，补植更换完工，现场验收合格予以确认。如年度内未按承诺履约，按南通上半年度苗木信息价中本地适生常规选用品种，在四季度养护款中扣除。

十五、合同生效、争议解决

1.本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章，并在收到乙方提交的履约保证金后即生效。

2.本合同未尽之处双方协商解决。本合同发生争议无法协商解决时，双方同意向本合同养护所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。除有争议条款外，本合同其他条款继续履行。

3.乙方除应做好职工的安全生产教育外，还应为养护工人提供必要的劳动保护条件，为养护工人办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；

4.本合同附件与本合同具有同等法律效力。合同一式捌份，甲乙双方各肆分，各份具有同等法律效力。

甲 方（加盖公章或合同专用章）：      乙 方（加盖公章或合同专用章）：

法定代表人                            法定代表人

或授权委托人（签字）：                或授权委托人（签字）：

签约日期：     年    月   日          签约日期：     年   月   日

通州湾示范区绿地管护考核办法

南通通州湾市政绿化有限公司，各绿化管护责任单位：

为不断提升示范区绿化管护水平，规范绿化养护管理考核行为，建立公平、公正、公开的绿化管护质量评估体系，根据《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定（试行）》、江苏省地方标准《园林绿化养护管理规范（征求意见稿）》、《南通市城市园林绿化养护技术规范》、《南通市园林绿化管养经费供给标准及管护工作考核试行办法》，结合《南通市园林绿化管理处绿地管护片区管理办法》，特制定本考核办法。

一、考核小组

组  长：吴昊

副组长：石磊

成  员：张景峰、周孟夏等。

二、考核范围及内容

考核范围为示范区各片区管辖道路、公园、广场、道路、小区等绿地管护责任单位，以养护合同（包段）为考核单元。考核内容为招标文件、投标文件中所涉内容，管护合同约定条款以及本考核办法相关内容。包括但不限于：养护期乔木、灌木、植被等在不同阶段的养护；排水沟清杂；苗木扶正、支撑加固、设施维护；接管后死亡苗木的补植更换；病虫害防治；绿化环境保护保洁；资料台账、人员配备、安全管理等。

三、考核方式

按合同约定管护等级及质量标准，实行定期常态考核、月度考核、专项考核相结合的方式，对发现的问题进行取证、记录、限期整改通告。

- 1.常态考核：每月23日前，由业主代表定期对各包段日常养护作业进行全覆盖检查，下发《绿化养护整改通知单》，对养护中发现的问题整改情况进行复查；结合巡查员日常巡查、案件处置、安全生产、重要接待、重大活动等日常管护情况，进行考核打分。养护单位须在规定时间内回复并整改到位，如未在规定时限内及时响应或未整改到位的，一例视恶劣程度扣2—8分，并处300-800元罚款。

- 2.月度考核：每月24日开始，由市政绿化公司组织。不定期对所有养护包段，对照养护标准，随机抽取点位检查、考核，各包段项目负责人参加，针对现场考核问题下发《绿化养护整改通知单》。本着公平、公正、公开的原则，考核组成员对比各包段养护情况，讨论后综合打分。考核检查结束后1周内，考核组将召开月度养护工作会议，对各包段本月养护工作进行总结、评价，同时布置下月工作重点。原则上每月考核1次，月底前完成，如遇特别事项往后顺延。

3.专项考核：考核小组结合各阶段养护要点，组织专项考核。如适宜时节的绿化补植、病虫害防治、高温期浇水、台风季安全应急管理检查、专项施肥、越冬黑麦草复播等。根据评分细则对专项养护作业的完成情况进行评判、扣分及罚款。

4.评分办法：实行百分制评分法，常态考核在月度综合得分中占比40%，月度考核占比60%。月度综合得分90分为及格分，每月30号前，由考核组成员将考核综合汇总结果，提交考核领导审核，对有争议的扣分点及直接扣分事项进行集体审定、确定。低于及格分的，月度处罚费用在当月养护经费中扣减。考核结果在次月10日前公布给养护单位。分值 100 分，评分公式：月度综合得分=月度考核评分×60%+常态考核评分×40%-专题考核扣分以及其他直接扣分。

四、考核要求

1.养护单位须至少安排一名现场管护负责人员加入我区绿化养护群，将日常每次养护工作的现场照片在我区养护群里当天实时上传，并注明养护路段以及相应的养护内容。尤其是每年两次施肥和相应季节的治虫工作要做好影像资料和记录。同时每个月汇总一次并装订成册在每月考核的时候上交。实行项目经理（或项目负责人）现场负责制，项目负责人必须每日到场负责现场劳务人员安全、及当天任务安排等事项，抽查后不在现场一次扣减500元。

2.养护首先最基本的是要做到养护范围内的每条道路绿化观感良好无明显问题，如存在个别路个别段面观感不佳的要看到工人在现场养护作业，否则视为养护没有到位。（观感良好指的是绿化带中看不到明显的高草、杂草、垃圾杂物、农作物等，苗木生长健康、无死苗、无缺损、无病虫害、无倒伏、修剪美观。）

3.重点做好巡查，对养护范围内人为破坏绿化的行为有义务及时发现并制止同时向业主报告，根据业主要求处理到位。非人为破坏的也要及时报告妥善处理，最大限度地减少损失。由于发现不及时或处理不及时不当造成的损失由养护单位承担赔偿并原样恢复。遇到特殊恶劣天气如台风、暴雨、大雪等或中国传统节日如鬼节等，养护单位要及时主动加派人员组成应急队伍做好期间的巡查和排险工作，如遇清明节、鬼节等节日造成绿化带有着火点及着火迹象发现一处扣减养护经费200元，并按原样恢复，如拒不履行，由甲方选择第三方单位实施，费用从养护费用中双倍扣除。

4.因不可抗拒因素，如恶劣天气造成树木倾倒歪斜、碰线、非养护原因造成的树枝伤人、伤物等突发状况，接到信息后养护单位应迅速组织力量，2小时内到达现场及时恢复处理；如管护单位久拖不决，造成意外伤害或交通堵塞等不良影响及投诉的，每次每处罚款2000元，如损失进一步增大，甲方有权从月度管护费中予以扣款并处以双倍罚款。如若抢险不及时或拒绝配合的，我单位有权单方面解除养护合同，已完工作量不予结算，且不得参加我公司开展的其他施工、采购投标活动。

5.日常养护过程中发现绿化中其他基础设施如雨污水井、路灯等有人为破坏行为时同样有义务制止并上报业主；对非人为出现的问题如雨污水井盖错位或损坏，雨污管网倒伏塌陷等问题时也要及时上报并积极配合相关维修人员恢复到位。负责管护路段内的各种井盖缺失的巡查登记工作。管护期间未经批准私开道口的，每次每处考核5000元，并赔偿损坏苗木；未经审批擅自破坏绿化，违章搭建，农作物侵占，按破坏程度每次每处考核2000-5000元；以上情况除罚款外，需由养护单位在一周内将绿化无条件恢复到位，若拒不履行，由甲方选择第三方单位实施，费用从养护费用中双倍扣除，在月度考核中加倍扣分。

6.做好业主临时交办的突击性工作：如所养护路段涉及我区一系列重要会议、重大活动、检查的线路时要无条件按照业主的要求及时到位。如有拖拉及拒绝配合现象，根据问题的严重程度处500-1000元不等的罚款。管护期间如发生重大事故或接到投诉，经核查属实扣除当月管护费的20-30％。

7.业主对养护单位采取常态抽检巡查和每月定期考核相结合的方式进行养护考核管理。日常抽检巡查由业主及监督主管部门对上述条款要求没做到位的路段当场拍照记录，限期整改，养护单位需2小时内组织力量抵达现场整改恢复，如不按时整改到位，每处处以300至800元不等的罚款。同时业主可另行指派其他养护单位代其整改到位，由此造成的一切费用由被处罚单位承担并从养护工程款中双倍扣减。日常抽查发现的问题作为当月考核评比依据之一。当月对所有绿化养护单位的所有路段检查结束后综合两种考核方式发现的问题，以及绿化整体养护效果，给予所有绿化养护单位考核评比排名。

8.在实际养护过程中，业主如发现养护单位由于其有人力或物力或技术等方面的欠缺，确实不具备养护其所中标绿化的能力时，可单方面终止并解除与其合同。

9.养护管护期内树木花草如因管护原因导致死亡，管护单位必须按同规格的苗木补植，费用由管护单位负责。若未按规定补植，甲方有权安排第三方进行补植，所发生的费用双倍从管护单位管护费用中扣除。养护期间，管护单位如未按合同进行养护或未经甲方批准，进行项目分包、转包，甲方有权单方面终止合同，所有损失由管护单位承担。

10.养护单位必须落实专人进行动态养护管理，常态化养护作业，杜绝考核前突击管护现象。

11.养护单位在养护期内，必须采取周密的安全措施，按规定定期足额发放劳保用品，养护人员着装除安全适宜外，必须按要求着统一醒目的安全荧光背心，工人未按要求穿着安全背心，经过警告后仍存在此类现象，每人扣1分并处300元罚款。特别是遇有不可抗拒的因素造成意外伤害，养护单位必须迅速组织力量，及时处理，如造成安全事故及其他财产损失的，由养护单位承担一切责任。如因自身原因发生安全事故，安全责任由承包方自负。若因承包方操作或养护不当（如蛀干虫害未及时防治，引起枝条砸落等）造成人身及其它财产损失的，由养护单位承担一切责任。

12.恶意拖欠工人工资，罚款20000元，同时终止合同，且不得参加我区开展的其他施工、采购任何投标活动。

五、考核内容与扣分标准

详见附件1《绿化养护考核细则》。

六、绿化养护行业标准及规范要求

（一）树木养护

树木养护工作，主要包括浇水、松土、除草、病虫害防治、施肥、支撑、修剪、树木补植及环境清理等。

要求绿地无杂草、树木生长旺盛、无缺株（块），无明显斜倒，无明显病虫害、适时修剪，无枯枝死树，绿地无黄土露天现象，行道树无缺株断线，绿化保存率达100%。

①浇水、抗旱：根据不同的环境条件，本地季节特点，各类树木的生物生态习性，适时淋水、浇水、抗旱，既要满足树木生长要求，又要做到树木叶面无积尘。一般连续15天晴好天气，即要进行淋水浇水作业。7-9月高温季节，每周另增加浇透水1次（如遇中雨除外）。示范区绿化公司发出浇水专项指令后，按指令按时、保质完成浇水任务。

②中耕松土：保持土壤常年疏松，无板结。

③除草：要求日常保持绿地无杂草，做到除早、除小、除净。不得随意使用化学除草剂。树木无藤蔓缠绕。

④修剪：根据不同树种的习性和景观配置要求，适时修剪。绿地内乔灌木修剪，要体现群落结构、景观层次。绿篱，球类、色块修剪要求轮廓整齐，线型流畅，外型饱满，无飞头、赤脚、斑秃现象。修剪剩余物要及时清理，保证作业现场洁净。

乔木按习性及时抹芽、去蘖、疏枝，做到无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝烂头。行道树枝下高、总高及冠幅基本一致，树冠完整，定杆整齐，整枝合理均匀，通风透光良好。紧贴基部节点不留死杈，剪口平整并涂防腐剂。对于剪口直径大于15㎝的粗壮大枝，要分段截枝，以防树枝撕裂。

花灌木修剪及时、合理，有利于短枝和花芽的形成。遵循“先上后下，先内后外，去弱留新”的原则进行修剪。

绿篱、色块及球类修剪适时应促其分枝，保持全株枝叶丰满，加速覆盖。常年保持轮廓明显，曲线流畅，整齐平整，球类修剪圆整。

⑤切边：对绿地内树穴、绿篱、色块、花境与草坪交接处要进行切边，常年保持线条流畅清晰。（树木胸径15㎝以下树穴直径是树木胸径的6-8倍，树木胸径15㎝以上树穴直径统一为120㎝。）

⑥支撑加固及树木扶正：每年尤其要加强台风季节树木防倾斜倒伏的措施和防冻处理，在树木休眠期内进行扶正；采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措施，及时做好对高大乔木抗风暴雨雪的预防工作。风暴、大雪过后应及时检查、妥善处理。用于支撑、固定的材料应坚固耐用，采用软性材料同植物接触。树体上出现伤口应清理后用药剂消毒，涂保护剂。发现树洞及时修补，防止进一步腐朽，对腐烂部位应用外科方法进行处理。初冬均需对行道树进行根基培土、主干包扎、涂白。

⑦排涝：及时做好雨季、恶劣天气下绿地的排水工作，确保道路场地不积水、植物不涝害、行人无安全隐患。

⑧病虫害防治：根据病虫情报，防治及时、有效，用药正确，配比科学，安全操作，不发生药物危害，确保无大面积病虫害危害现象，无大面积树干蛀空、树皮腐蚀等现象。喷药时间应在清早或傍晚。为防止虫害抗性，应轮流使用多种药剂。根据示范区绿化公司确定的病虫害种类和项目组专家指导意见，统一实施生物防治；每年11月上旬前对相关乔木进行一次涂白，涂白高度整齐一致，涂白液按要求配制（香樟除外）。

⑨施肥：生长期内每年不少于两次追肥（春、秋季实施，所用肥料为硫酸亚铁型符合国家标准的商品复合肥），复合肥用量不得少于50 kg/亩•次。越冬树木休眠期应施基肥，基肥以有机肥为主，有机肥应腐熟后使用，有机肥用量不得少于5kg/㎡，每年一次。施肥量应根据树种、树龄、生长势、肥源及土壤理化性状等条件而定，应先挖好施肥环沟（无条件的可改为穴施），其环径应逐年做到扩穴。深度和宽度一般不少于 25—30cm。树木生长期施用追肥，追肥应用复合肥和长效缓释肥。应按生长势进行，花灌木在花前花后进行，色叶木一般雨天或雨后追施。必要时结合病虫防治进行叶面喷洒。

管护单位根据施肥专项通知组织实施，实施过程中报监理现场计量，业主代表现场监管。

⑩防寒：按规范要求及时有效地做好冬季植物防寒和积雪清除工作。

（二）草坪养护

草地色泽正常、地形优美，及时挑除杂草、控制病虫害，草坪覆盖率应达95%以上。

草坪生长高度：冷季型草坪冬季保持6—8cm；暖季型夏季不超过8cm，冬季尽量低剪。

草坪每年施肥不少于两次，施肥用量及面积须报示范区绿化公司验收。及时防治病虫害，确保草坪无大面积病虫害发生，草坪与乔灌木、球类、色块、花境边缘应进行切边，切边界沟清晰，线型流畅。

复播黑麦草的，国庆节前根据专项通知执行，黑麦草成坪率必须达到85%以上，成坪均匀。

（三）树木补植及枯死树处理

养护期内如遇不可抗力造成的树木、地被、草坪、花卉死亡或致残的，管护单位及时向绿化公司报备，由业主方统筹安排补植计划。如因养护单位管理不当造成的苗木死亡或致残的，由管护单位及时选用规格近似的适生树种补栽到位。落叶树应在春季树木发芽前或秋季落叶后至土壤冰冻前进行补植；常绿树一般在春季发芽前夕或秋季枝梢停止生长后到降霜前进行补植。对主要干道和街头绿地的死树，应连同根部及时清除、并填平坑塘。

绿化补植苗木缺陷养护顺延12个月，确保成活率100%。

（四）不同月份养护作业标准

一月份

1、做好各类植物冬季养护管理工作，上旬做好秋冬季植树扫尾和春季绿化工作。

2、对新植苗木做好支撑、草绳绑扎、盖地膜等管护工作。

3、做好非新植乔木冬季整型修剪、树穴环境清理等工作，剪去枯枝、病虫枝、交叉枝，对已成活的树木进行冬季修剪，对修剪下来的枯枝、病虫枝等枝叶及时清除。特别注意介壳虫、烟煤病和棕榈科叶甲虫类，要及时发现及时防治。同时搞好乔木植物树干涂白，防虫防病工作。

4、做好越冬害虫除治工作，清除枯枝落叶和树上的越冬虫卵，有柳瘿蚊的柳树在病患处刮皮涂药。

5、做好新补栽树木花草的防严寒防冻工作。继续加强对行道树的松土、培土、施肥、浇水管理工作。特别是要做好秋栽行道树的浇水，要继续做好追施寒肥工作，保证春季生长发育的需要。对多年生花灌木进行追肥，合理施用磷钾肥和适当控水，促进花芽分化以保证春节花开，为节日增添喜庆气氛。

6、做好绿地防火工作。

二月份

1、加强绿化植物的养护管理。继续做好冬季修剪工作，有条件的地方对绿化植物追施有机肥，对去年秋栽树木进行补水。

2、修剪：继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，把各种树木修剪完，并做好非新植乔木冬季整型修剪、树穴环境清理，剪去枯枝、病虫枝、交叉枝等枝条。

3、防治害虫：继续以防刺蛾和蚧壳虫为主，及时清除越冬虫蛹或茧，减少害虫越冬量。

4、对绿地（包括乔木、灌木）追施有机肥。

5、继续做好春季防火和防冻保苗工作。

6、下旬开始春季补植树木工作。

三月份

1、 补植：春季是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机补植树木。植大小乔木前做好规划设计，事先挖（刨）好树坑，要做到随挖、随运、随种、随浇水。种植灌木时也应做到随挖、随运、随种，并充分浇水，以提高苗木存活率。

2、 春灌：因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。

3、 施催芽肥。土壤解冻后，对植物施用基肥并灌水，对树木进行施肥，并根据树木耐寒能力，分批撤除防寒设施，扒开埋土。对多年生花木要增施有机肥、磷肥、钾肥。

4、 防治病虫害：早春发芽前喷施3～5波美度石硫合剂，有效防治多种病害，杀死越冬的介壳虫若虫，成螨、若螨与螨卵。南方地区，注意检查红蜘蛛、榕管蓟马、蚜虫和白粉病等绿化植物的病虫害，及时采取措施进行防治。

5、做好春季植树绿化工作和绿化植物的修剪补植工作。

6、继续做好防火工作。

四月份

1、上旬全面完成春季绿化苗木栽植扫尾工作（停止栽植落叶树种，抓紧栽植常绿树种）。

2、对新植苗木做好整型疏枝、支撑、培土、浇水等管护工作；分别按照第一次浇透水后，3天、7天、10天等浇一次，做好各类植物养护管理工作，特别是抗旱保苗工作，正常天气情况下10天浇一次透水。

3、集中捕杀天牛，主要用毒棉签或向虫道里注入药液封杀未羽化的天牛幼虫，减少害虫发生量，随着温度的回升，园林绿化植物上虫害开始危害，主要有蚜虫、红蜘蛛、紫薇绒蚧、草履蚧、瘿螨、黄杨绢野螟、美国白蛾等害虫危害，应做好检查工作，及时防治。药剂可选用吡虫啉、啶虫脒，溴灭菊酯、灭扫利，狂杀蚧（对介壳虫特效）。

4、抹除多余萌芽，中下旬追施速效肥。

5、做好春季植树扫尾工作，对多余萌芽进行抹除，停止栽植落叶树种，抓紧栽植常绿树种。

五月份

1、防治病虫害：继续以捕捉天牛为主。刺蛾第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据养护区内的实际情况做出相应措施。由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期（在紫薇、海桐、夹竹桃等上），在5月中、下旬喷洒10—20倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂1500—2000倍液以防治病害及杀死虫害。（其它可用杀虫素、花保等农药） 
　  2、修剪：修剪残花。行道树进行第一次的剥芽修剪，做好花灌木花后修剪和整形，加强新栽种的园林植物和部分苗圃花木的遮荫防晒；加强园林植物的养护和花木的花后追肥；注重高大乔木及椰子树的修剪和枯枝干果的清理，做好防风准备工作。

3、加强园林绿化植物的日常养护工作，对抽枝长叶树木适时灌水，对草花及时浇水移栽，做好春花植物花后修剪、更新、新植树木扶芽除蘖。

六月份

1、继续做好园林绿化植物的绿化管理工作，对球类、色块、绿篱及时修剪，雨季来临前，疏剪树冠和修剪与架空线发生矛盾的枝条。

2、作好雨季排水的准备工作，有大雨天气时要注意低洼处的排水工作，做好树木防汛防台前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。

3、清除灌木色块杂草，本月主要发生的杂草主要是马唐，狗尾草等禾本科杂草，可以使用大杀禾进行防除。

4、给树木灌水与施肥，保证肥水供应。浇水：植物需水量大，要及时浇水，不能“看天吃饭”， 做好抗旱保苗工作，视气温状况进行浇水作业；施肥：结合松土除草、施肥、浇水以达到最好的效果。
　　5、 防治病虫害：六月中、下旬刺蛾进入孵化盛期，应及时采取措施，现基本采用50%杀螟松乳剂500—800倍液喷洒。（或用复合BT乳剂进行喷施）继续对天牛进行人工捕捉。青桐木虱等也要及时防治。

七月份

1、做好各类植物养护管理工作，特别是防风防涝、抗旱保苗等工作，正常天气情况下，避开当日高温时段采取早晚气温较低时对绿地苗木进行补水。

2、集中防治各类易暴发病虫害，减少害虫发生量。

3、对球类、色块、绿篱各整形修剪一次，对草坪7天修剪一次。

4、清除色块、绿篱等绿地内杂草3次。

5、上中旬追施速效肥一次。

八月份

1、做好各类植物养护管理工作，特别是防风防涝、抗旱保苗等工作，正常天气情况下，避开当日高温时段采取早晚气温较低时对绿地苗木进行补水。

2、集中防治各类易暴发病虫害，减少害虫发生量。

3、对球类、色块、绿篱各整形修剪一次，对草坪7天修剪一次。

4、清除色块、绿篱等绿地内杂草3次。

九月份

1、做好各类植物养护管理工作，特别是防风防涝、抗旱保苗等工作，正常天气情况下，避开当日高温时段采取早晚气温较低时对绿地苗木进行补水。

2、集中防治各类易暴发病虫害，减少害虫发生量。

3、对球类、色块、绿篱各整形修剪一次，对草坪7天修剪一次。

4、清除色块、绿篱等绿地内杂草3次。

5、清除乔木萌条。

6、及时关注天气情况，做好黑麦草复播。

十月份

1、做好抗旱保苗工作，中下旬开始正常天气情况下，7—10天浇一次透水。

2、及时防治本月易暴发的病虫，减少害虫越冬量。

3、及时清除绿地范围内的杂草。

4、做好乔木萌条修剪、树穴环境清理工作，灌木、球类植物修剪一次，草坪修剪三次。

5、清除枯枝、死树进行处理，做好补植准备工作。

十一月

1、做好各类植物养护管理工作，正常天气情况下本月浇一次透水。

2、做好秋季绿地苗木补植计划等工作。

3、对新植苗木做好整型疏枝、支撑、草绳绑扎等管护工作；分别按照第一次浇透水后，3天、7天、10天等浇一次。

4、及时防治本月易暴发的病虫，减少害虫越冬量。

5、做好乔木萌条修剪、树穴环境清理工作，灌木、球类植物修剪一次，草坪修剪两次。

6、本月下旬对女贞等常绿树木进行冬季整型修剪，对绿地进行环境清理。

十二月

1、做好各类植物冬季养护管理工作，并对乔木树干进行涂白（1.25米以下）。

2、本月上旬全面完成秋季绿化补植苗木扫尾工作。

3、及时清除越冬虫蛹或茧，减少害虫。

4、做好乔木冬季整型修剪、树穴环境清理、施基肥等工作，剪去枯枝、病虫枝、交叉枝，草坪重修剪一次。

6、做好绿地防火工作。

（五）应急抢险、各类重大活动迎查

以片区、包段为单元建立应急抢险、各类重大活动迎查组织网络。做好各类突发事件应对预案，按要求储备各类应急物资，做好交通事故、110联动报警和其他不可抗拒因素引起的树木倾倒、伤人、伤物、碰线等应急处置和台风、暴雪、暴雨等灾害性天气的防范、抢险，以及各类重大活动迎查突击性工作。台风、暴雨等特殊天气，应急抢险队员在管理站待命，实行24小时巡查值班，一旦发生险情，随时处置，并及时向有关部门回复处理情况。

（六）安全生产、综合治理、文明作业

（1）各类养护作业做到文明施工、安全施工，现场工完料清、工完场清。

（2）有完善的安全生产、综合治理规章制度，组织网络健全，安全措施周密，台账资料齐全。

严禁库存汽油。养护物资仓库有专人负责，农药等危化品按国家相关规定制定储存、保管、领用、使用制度并张贴公布。

（3）做好安全隐患巡查，及时处置安全隐患。

（4）公园、广场按要求维护好原配备消防设施设备，杜绝火灾事故发生。

（5）养护作业对道路交通有影响时，要采取安全警示措施。

（6）贯彻谁管护谁负责的原则，明确安全责任主体。因养护不到位、安全措施不周密、养护操作不规范等造成的人身及其他财产损失和一切安全责任，由养护单位承担。

七、奖惩措施

每有一次月度考核得分低于80分的，记不良记录一次。一年中累计有2次不良记录的，终止与该养护单位的养护合同，且该单位三年内不得参加示范区绿化招投标。未按管理要求浇水、施肥、治虫，扣除当月或当季养护费用的25%。各阶段考核情况同时报财务管理部及考核领导组一份，作为支付管护费用的依据。

当月考核第一名且养护效果成效显著的奖励800元，考核最后一名且养护达不到及格分的处罚1000元。连续 2 次以上（含两次）考核第一名且养护效果成效显著的奖励1200元，连续2次以上（含两次）养护达不到业主要求的处罚1500元，且业主可根据其实际养护情况如养护能力不够等单方面终止并解除其养护合同，并向示范区建设交通局备案。当年每月考核排名的奖励或处罚在当年或当季养护合同款结算时统一结算。并列排名的同奖同罚。

连续一整个养护周期内，若养护单位连续考核得分排名第一，养护期满后享有优先续签权，或养护投标额外加权分5分。

八、其它方面

（一）本考核办法的解释权在建设交通局。

（二）本考核办法自2021年4月1日起实施。

通州湾示范区建设交通局

2021年4月1日

附件：1.绿化养护考核细则

2.绿化养护整改通知单

3.承包人用于本工程施工的机械设备表

4.不拖欠农民工工资承诺书

5.安全承诺书

附件1-1：道路公园绿地养护考核细则

通州湾公共绿地养护管理月度考核评分标准

考核路段：                                           年  月  日

| 分类 |  | 考核内容及管护要求 | 标准 分值 | 基本考核扣分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配备要求 | 人员 | 1. 养护人员相对独立固定，生长季每1.5公顷绿地至少配备 1 名专职的日常养护作业人员，休眠期绿地内养护人员数量不少于生长季的60%；如管理单位认为确有需要 增加作业人员，养护单位应按要求完成，养护人员着装必须统一、醒目（工作服印有养护单位名称，并有醒目色彩、反光条等）； 2. 配备专业的现场负责人、巡查人员、安全管理人， 具备较强的业务水平和一定的从业经验。现场负责人每天巡查并上传巡查影像资料或照片（标注每条路段及工作内容、工作人员数量）至工作群；故项目负责人、现场负责人和安全员不得随意变更； 3.各包段项目负责人、安全员每月出勤实行轮值，合计不少于30天。项目（现场）负责人保持通讯畅通，接到业主通知后2小时内赶到指定地点。 | 5 | 1.无固定养护人员、现场养护作业人员投入不足的，每少一人次扣0.5分；不服从管理单位安排增加作业人员的每次扣1分；定期不定期抽查养护人员，配备人员不符合要求的每少一人扣0.5分，并罚款80元/人。养护人员未按要求统一着装每人次扣1分，服装不明显，每人扣0.5分/人。 2.现场负责人、巡查人员、安全管理人员配备不符合要求的，扣2分每次；未如实上传或上传内容与现场核实不符的，每次扣罚500-800元。擅自变更项目负责人或项目负责人履职不到位，每发生一次扣5分，并罚款5000元； 3.不按要求及时回复的（一般一小时内回复到位，紧急通知除外），一次扣1分；遇突发情况，15 分钟内联系不上或未能按照指令在期限内整改处理完毕的，一次扣2分； |  |
|  | 机械装备 | 1. 依据招标文件要求，必须设立项目部，建立完整的绿化养护体系； 2. 招标文件中提出的必要的机械、工具、专业洒水 车、病虫防治专用车、巡查应急处置机动车、清运卡车、高空作业车、粉碎车等，养护单位须按要求进行配备； 3. 相关机动车等车辆需符合交管部门要求，上路作业时须配有统一标识且符合相关要求； 4.在需使用相关机械设备时，需听从建设单位统一安排，即刻到位，无特殊情况不得擅自离开通州湾示范区。 | 5 | 1. 未设立项目部、无完整绿化养护体系的每次扣3分； 2.养护过程中机械设备未按要求配备的每次扣3 分； 3.相关车辆不符合要求的、无统一标志的每次扣2分； 4.不服从安排，使用机械设备不能即刻到位的每次扣2分。 |  |
| 巡查机制 |  | 1.绿地内无扣绳晾晒、种植蔬菜农作物，树干、园林 建筑、小品等上面无异物钉、拴、刻、画等现象； 2.巡查人员配备数量必须满足日常巡查需要，如管理单位 认为确有需要增加巡查人员，养护单位应按要求完成； 3.建立全天候巡查机制，结合各路段实际情况，安排 专人巡查，有明显标志，每天必须全面巡查，并按要求上 传巡查报告，发现问题迅速处理； 4.发现损绿、毁绿等违规现象的，应第一时间制止， 要求将破坏绿地原样恢复，上报建设单位后，应协助处置。 | 5 | 1.未安排专人巡查的扣2分/次，无明显标志的扣 1 分/次，未及时上传巡查情况的扣1分/次，发现问题未及时处理的扣1分/次。2.未第一时间发现、制止、上报的，扣3分/次， 未恢复成原样的，此项不得分；3.出现晾晒、种菜等不良现象的扣2分/次；4.巡查人员投入不足的每少一人次扣1分；不服从管理单位安排增加作业人员的每次扣1分； |  |
| 资料报送 |  | 1.建立完整的绿地养护管理档案，记录清晰，有专人负责，并按时按要求报送相关资料； 2.每月27日报送当月养护工作总结及下月养护计划，整理成册报送考核组审查存档； 3.计划内容包括：需明确养护现场管理人员的姓名及联系方式、养护地段、作业内容等； 4.如有专项养护作业 （如：修剪、施肥、病虫防治、刷白等），需上报详细方案，交由相应管理人员审核。 | 5 | 1.不能按要求及时报送相关资料的扣2分每次； 2.不报计划的，扣3分/次，滞后上报的扣1分/次； 3.计划内容不符合要求的扣2分/次； 4.专项作业上报方案不详细，内容不完整的扣2分/次。 |  |
| 养护管理 | 绿化长势 | 要求绿地内树木生长旺盛、无明显倾斜、无明显病虫害、无枯枝死树、行道树无缺株断线，乔灌木适时修剪，树木保护得当，绿地缺株补植需提前上报绿化公司备案，适宜季节且必须在合同截止日12个月前补植到位，确保成活率100%。绿地无露土、杂草丛生等影响视觉效果的现象，可以立即处置的必须立即处置，列入计划的必须按计划执行。 | 8 | 1.有树木倾斜或倒伏现象，存在安全隐患、妨碍通行的，扣1分/处·次； 2.有明显枯断枝的扣1分/株·处； 3.有死亡现象的扣1分/处、灌木、色带及草坪出现大片明显枯死退化的扣2分/处，扣满8分为止； 4.不按要求及时进行补缺的，扣2分/处； 5.行道树死亡未及时进行补植的扣1分/处 |  |
|  | 环卫保洁 | 环境整洁，无杂物、无枯枝、落叶、草屑等垃圾堆积；各类景观设施、小品外表洁净、无乱涂乱画现象；临时绿化垃圾堆放点须隐蔽、无焚烧现象，及时清运养护过程中产生的各类绿色垃圾。 | 4 | 绿地垃圾杂物、农作物占地毁绿现象扣1分/处；拾后垃圾当天未清运的扣1分/处；焚烧垃圾扣2分/次；修剪后的草屑、枯枝、断枝当天未清理干净的扣1分/次。 |  |
|  | 整形修剪 | 1.行道树，冬季整形修剪1次，生长季日常修剪、剥芽及时；断枝、矛盾枝及时处置到位；2.所有乔木及时修剪，整枝合理均匀；根据各树种生长习性及时剥芽，修剪符合要求，树木通风透光良好，不遮挡交通视线、不破坏已有树形，不影响其正常生长；3.色块、绿篱、球类修剪及时、层次分明、线条流畅，全年无飞头，不过度修剪，必须结合观赏特性，科学修剪；4.各类宿根类草本花卉休眠期刈割1次，生长期根据植物生长习性修剪不少于3次； | 10 | 1.行道树不按要求进行整形修剪的，扣1分/株， 并对照合同扣除相应修剪费用；2.各类乔木、大型花灌木不适时修剪的，扣1分/株；不按要求修剪，扣1分/处；未及时剥芽，扣1分/株；3.模纹色块、绿篱不及时修剪、造型的扣3分/地段；修剪层次不分明，扣1分/处；不结合生长特性，随意修剪影响景观效果的，扣2分/处；过度修剪的，影响植物生长的，直接罚款1000；4.各类宿根类草本花卉生长期未按要求修剪的扣1分/处；休眠期未刈割的扣2.5分/处。 |  |
|  | 草坪管养 | 1.草坪修剪应先人工清除杂草，再进行机械修剪，保持一定高度，避免草坪退化； 2.做好乔木、灌木、球类、色块与草坪的分界处理，清理草坪与树木、色带绿篱的切边分界，保持线条流畅、清晰美观。 3.及时清除养护包段内杂草，应连根拔起，除早、除小、 除尽，不影响整体景观效果，杜绝使用化学除草剂。 | 5 | 1.草坪不及时修剪，扣3分/地段，草坪修剪前不人工清除杂草的，扣5分/地段； 2.未切边的，扣1分/株（处），切边不明显的、线条不流畅的，扣0.5分/株（处）； 3.杂草未及时清除，影响景观效果的扣2分/处 ·次，除草不到位，不连根挖除的，扣2分/处 ·次；擅自使用化学除草剂的，则此项不得分，对植物造成危害超过50㎡罚款10000元，同时无偿补植到位。 |  |
|  | 花卉地被管养 | 如遇花卉地被退化，更换补植方案需上报业主单位审批通过后实施，确保裸土有效覆盖，季相有花；更换空置期不超过2天。如冬季花卉落叶枯萎，应及时割除地上枯叶，有效保温覆盖，确保来年回暖有效复苏展绿。盛花期前后及时中耕除草，适时施肥、浇水、修剪残花。做到无枯萎、黄化、缺株等现象，赏花期景观效果良好，处于最佳观赏期。 | 5 | 更换方案未报送业主审批的扣3分/次；花期不整齐，枯枝残花较多景观效果较差的扣2分/次•处；覆盖率达不到要求的扣2分/次•处；其他不符合管护要求的1分/次•项•处。 |  |
|  | 病虫防治 | 1.根据病虫害预测预报，结合本地 当季气候特点，及时监测各路段病虫害发生情况，做到防 治及时、有效；2.用药正确，配比科学，安全操作，不发生药物危害，无大面积病虫危害现象，无大面积树干蛀空、树皮腐蚀等现象；3.结合冬季树木涂白，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体；4.根据季节气候特征及发生量，若管理单位认为有必要进行全面防治，须服从统一安排。 | 6 | 1.病虫害防治不及时，导致病虫害爆发或反复发生的扣5分/次·处；造成恶劣影响引起居民投诉的，扣10分；2.出现介壳虫、蛾类、天牛等重点害虫危害症状明显的，扣1分/次 ·处；造成严重危害的，扣2分/次 ·处，造成植株死亡的，扣3分/次·处；发生药害的，扣2分/次·处；3.冬季不按规定要求对树木进行涂白的，扣3分/地段；4.不服从公司管理部门安排统一防治的扣3分/处。 |  |
|  | 施肥 | 1.对照合同要求，结合同树种的生长习性，每年春季和秋季施苗木专用肥；每年施肥至少2次，施肥前需报送相关计划交业主单位进行审核，通过后方可执行；施肥开始前需通知业主单位至现场进行指导把关； 2.所施肥料种类及指标需严格按照合同实施，操作规范，不偷工减料，不造成肥害，行道树施肥需采用根部穴施，以促进其吸收； | 5 | 1.不施肥，扣8分/次，此项不得分，并扣除养护费用中的施肥款项；未报送施肥计划的扣3分/次，未提前通知相关管理人员至现场的，扣2分/次。 2.操作不规范的发现扣2分/处；水肥不足，导致苗木生长缓慢，每处1分；发生肥害，扣2分/处，致使植物死亡，除按原规格补植外，并处罚款2000元。行道树每施一次肥，业主单位将进行抽检，如发现偷工减料，每次将扣除相应比例的养护费，同时扣5分/次； |  |
|  | 浇水抗旱及排涝 | 1.对绿化树木及草坪进行适期适量浇水、喷水，及时抗旱，确保正常生长、植株叶面无积尘。7-9 月高温干燥季节，在绿化公司发出浇水专项指令后，按《示范区专项浇水实施计划》执行，配置足量洒水车辆，按时保质洒水作业。 2.绿地内不积水，坑洼地必须及时填平，确保雨后积水及时排除。 | 10 | 1.未及时浇水、喷水，致使树木、草坪生长不良的，扣2分/处，致植物枯死的加倍扣分。未按业主单位发出的浇水专项指令完成浇水任务的，扣5分/次，巡查考核中发现水车数量不足、配置不符，每辆每次扣2分，并处10000元罚款； 2.有积水不及时排除的，扣2分/处·次。 |  |
|  | 园林设施维护 | 1.树穴无杂草杂物，砖或盖板安装平整，无缺失。 2.树木支撑规范统一，无断桩、坏桩，根据树木生长情况及时松绑清理。 3.绿地内既有小品、设施、园路等按原貌定期保洁维护，保持原状完好。日常承担管护路段内各类井箱盖板缺失的巡查登记工作，当发现被人为破坏时，有义务制止并上报，配合市政处组织维修。 | 5 | 发现树穴、木支撑等不符合要求扣2分/项•处•次，考核巡查发现绿地内路牙井盖缺失等未及时上报备案，扣1分/项•处•次。 |  |
|  | 绿地完整性 | 绿化带内被农作物、违章建筑物等侵占的及时处理，确保绿化带无乱堆、乱放等杂物、无私开道口现象； | 3 | 有农作物及杂物堆积每处扣 1分；私开道口、违章搭建每处扣 2分，并罚款 2000-5000 元； |  |
| 其他管理 |  | 1.及时处置并回复政府热线、城管热线、城建热线等反映的数字化案件，以及相关部门交办、市民来电来访等案件； 2.按要求准时参加会议、活动及各类业务培训； 3.积极参加各类创建迎查活动，在市级以上各类创建迎查活动中不失分。无条件完成区、主管领导、公司交办的临时性、突击性工作； | 5 | 1.发生案件属实的按直接扣分扣款事项执行；造成返单的直接扣分。确认错误的、处置后不及时回复的，扣2分/次•项； 2.无故缺席各类会议、活动、培训的直接扣款1000 元；迟到的扣1分/次； 3.凡被新闻媒体曝光、市民举报产生恶劣影响的以及重大活动中未完成交办任务，被主要领导点名批评的，本月综合得分不超过70分； |  |
| 应急抢险 |  | 1.建立应急抢险体系，制订各类突发事件应急预案； 2.台风、暴雨、干旱等特殊天气，须安排值班巡查人员，实行24小时巡查值班，应急抢险人员按规待命； 3.发生交通事故、110联动报警、台风、暴雪、暴雨和其他一切不可抗拒因素引起的树木倾倒、伤人、伤物、碰线等应急险情的，15 分钟内到达现场并处置，及时向业主单位回复处理情况。 | 6 | 1.未建立应急体系、无应急预案的扣2分/次； 2.遇特殊天气，未按要求执行的扣2分/次； 3.未及时处置险情的扣2分/次。 |  |
| 安全管理 |  | 1.建立健全安全机制，明确安全管理人员，每月月底上报 安全台账，交由业主单位统一核查；2.喷施农药时，做到树下无路人，作业人员须穿着防护服，戴好口罩和手套，打完及时洗手、消毒；3.修剪等高空作业时，须按章操作，戴好安全帽，系好安全绳，现场养护区域及时安放警示牌，隔离作业区，确保作业人员及行人安全；4.机械施工时，需持证上岗，按规范操作，以保证交通安全；5.车辆应遵守交规，不准逆向行驶，驾驶人员杜绝酒后驾车；6.做好安全隐患排查，及时处置安全隐患，发生安全事故及时处理并上报； 7.及时发放劳务作业人员薪资。 | 8 | 1.未建立健全的安全机制的扣2分/次，未配备安全管理员的扣2分/次，未按时上报安全台账的扣2分/次；2.喷施农药未按要求做好防护等措施扣2分/次；3.高空作业未做好防护等措施扣2分/次，现场未设置安全警示牌扣2分/次；4.机械作业未按规范操作扣2分/次；5.使用车辆未遵守交规的扣2分/次；6.未做好隐患排查及处置的扣2分/次，未及时上报并处理安全事故的扣3分/次；7.恶意拖欠劳务作业人员薪资，经核实，一次性扣罚20000元。 |  |

养护单位：                                考核组成员：

附件2：绿化养护整改通知单

绿化养护整改通知单

| 整改包段 |  | 养护负责人 |  |  | 完成整改时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整改内容： |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改回复： |  |  |  |  |  |  |  |
| 养护单位 |  |  | 考核小组 |  |  |  |  |

附件3：承包人用于本工程施工的机械设备表

| 承包人用于本工程施工的机械设备表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 制造年份 | 功率/容量 | 车牌号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

养护单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件4：不拖欠农民工工资承诺书

致： 江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局

为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资和材料款，本人  （姓名）以      （单位全称）     法定代表人的资格，郑重承诺：

我单位承诺承建            （项目名称）         项目，将保证做到：

一、按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，保证不发放给“包工头”。

二、分包单位雇佣民工的，我单位将要求分包单位按照规定签订劳动合同、并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资，如因我单位未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我单位先行垫付欠款。我单位对分包人清偿拖欠农民工工资负总责。（本项目不允许分包）

三、如果发生违反规定拖欠、克扣农民工工资和材料款行为，造成上访及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受业主的处罚： 1.降低履约考核等级； 2.推迟后续工程计量款支付； 3.接受行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚规定直至追究法律责任。

特此承诺

养护单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件5：安全承诺书

施工单位安全承诺书

为了更好地贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》，落实安全生产责任制和责任追究制，确保安全生产管理体系健康有序地运行，有效遏制各类重特大事故的发生，切实做好                        建设过程中的安全管理，我公司特向贵单位作出郑重承诺：

一、工伤事故；

1.工伤死亡人数为“零”；

2.重伤事故为“零”；

3.轻伤事故频率控制在1．5‰以内；

4.群伤3人及3人以上的事故为“零”；

5.5000元以上的设备事故为“零”；

6.500元以上的火灾事故为“零”；

7.同等责任以上的交通事故为“零”或群伤10人（含10人）以上的事故为“零”；

8.安全合格工地达100％；

9.安全标准化工地达80％以上。

二、安全生产责任

1.积极建立我司项目部安全生产责任体系，健全安全生产责任制度和各项规章制度、操作规程，并严格执行；按规章建立安全生产管理组织，配备安全管理人员：

2.确保安全资金投入，满足安全生产条件。为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督其按规定佩戴、使用；全员依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；

3.按资质承接相应的工程项目，按要求办理安全报监手续，服从建设单位和监理单位安全管理，切实做好安全管理工作；认真清理整顿，排查事故隐患，努力巩固安全生产成果和提高安全生产条件；

4.坚决做到建立以法定代表人为第一责任人的安全生产管理组织，层层落实安全生产责任制，与班组、工人、各分包单位、各材料运输单位层层签订安全协议；加强工人安全生产“三级教育”工作，坚持持证上岗制度，杜绝“三违”现象；

5.严格执行国家、省、市、县的有关法律、法规、规定、规范、制度、文件，自觉服从职能部门、监督机构的管理和检查，对存在的安全隐患及时认真地进行整改，坚持每道工序施工进行三级安全交底，坚持每月安全检查制度，并形成书面记录，存档备查；

6.对建筑材料、构件、料具、易燃易爆物品，坚持分类存放；堆放整齐有序；施工作业区、办公区、生活区严格实行分区管理，做到文明施工；

7.积极做好符合基础设施工程建设特点要求的安全防护防范工作；施工现场使用的防护用品保证具有“三证”；施工现场安全警示牌张挂及时、规范，符合国家相关规定；

8.坚决执行起重挖掘机械等大型设备进场登记备案制度和强制淘汰制度，严格按操作规程操作，对有故障和性能不稳定的机械设备，坚决不予投运；人机交叉作业必须加强施工现场指挥监管，杜绝机械伤人，着力加强施工运输安全管理，保证人员道路、场地运输安全；

9.脚手架搭设严格按照规范要求搭设，市政工程基槽开挖施工要按规范放坡、支撑，防止塌方伤人；切实做好各类杆线、地下管线保护工作；

10.确保施工用电安全，做到“一机一闸一保护”；加强综合治理，确保用电、饮食、交通运输安全；

11.根据《江苏省安全生产条例》和市政府安全生产工作意见以及有关文件规定，足额缴纳安全生产风险抵押金；

12.坚持事故申报制度，单位发生安全生产事故，按规定程序及时向相关主管部门报告，立即组织相关人员进行抢救及事故处理工作，坚持“四不放过”原则，对重大事故责任者将按照有关法律、法规，追究有关人员的行政责任、经济责任和刑事责任。

以上承诺将成为约束本单位施工行为的重要合同条件，本单位将切实履行，如有违反，愿负全部责任，并无条件接受相应处罚。

承诺单位：

法定代表人：

# 承诺时间：

第六章 合同授予

一、自中标通知书发出之日起30日内，中标人凭“中标通知书”与招标人签订合同。合同一式肆份，招标人、中标人各执贰份。所签合同不得对招标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请。

三、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任。

四、不响应付款方式的，视同投标文件无效，按无效投标文件处理。

五、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。

# 第七章 质疑与投诉

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人和采购代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1.采购人、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，需告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，不予受理。

3.采购人、采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

4.采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构在收到响应供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）采购人、采购代理机构受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见采购公告。

附件：

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑供应商：

地址：                邮编：

联系人：               联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：              邮编：            邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第八章 投标文件组成及格式

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件）；

2.法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证扫描件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证扫描件；格式见附件。

4.供应商信用承诺书（格式见附件）；

5.拟投入本项目养护浇灌用水及设备配备情况表（格式见附件）；

6.拟投入本项目人员表（格式见附件）

7.小型、微型企业声明函（如有，格式见附件）；

8.残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件）；

9.监狱和戒毒企业证明材料（如有，格式见附件）；

10.投标函（格式见附件）；

11.对本项目须提供实质性响应的“商务部分正负偏离表”：投标人应按照招标文件要求提供（格式见附件）；

12.针对本项目须提供实质性响应的“技术部分正负偏离表”：投标人应按照招标文件要求提供（格式见附件）；

13.开标一览表（格式见附件）；

14.分项报价表（格式见附件）。

注：

请投标人根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，如涉及系统内按章节节点分别上传对应内容的，请在每部分前放置评分索引。

评分索引中应标明每个评分项目的页码范围。

如响应文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________（项目名称），________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：    年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：        ， 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

投标人名称（盖公章）：

日期：    年    月    日

附：提供法定代表人的身份证复印件并加盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人     （姓名）系     （授权单位名称）的法定代表人，现委托

（姓名）（身份证号     ）为我方代理人，以我方名义全权处理与

采购项目（项目编号：     ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于     年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人（被授权人）:

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

XXXX年XX月XX日

附：提供代理人（被授权人）身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工做了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

## 投标函

致：__________（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）招标文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标人名称（盖公章）：

日期：    年    月    日
附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 商务要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：

1.投标供应商提交的投标文件中与招标文件第三章“项目需求”中的商务部分的要求不同的，应逐条填列在偏离表中。投标供应商未在此表明示的商务部分内容，视为完全响应招标文件。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.本项目商务条款不接受负偏离，有负偏离的按无效标处理。投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

### 供应商全称（盖公章）：

### 日  期：

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：

1.投标供应商提交的投标文件中与招标文件第三章“项目需求”中的技术部分的要求不同的，应逐条填列在偏离表中。投标供应商未在此表明示的技术部分内容，视为完全响应招标文件。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商全称（盖公章）：

日  期：

# 附件8

# 中小企业声明函（服务）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

# 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 注：

# 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 2.本次采购的项目，其响应供应商提供的服务符合：工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的中小企业“其他未列明行业”类的划型标准规定的，将享受中小企业扶持政策。“其他未列明行业”类中小企业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

# 3.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 4.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

# 附件9

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的项目编号为

的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 附件10

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件11

拟投入本项目人员表

项目名称：

| 序号 | 人员岗位 | 数量 | 姓名 | 身份证号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 安全员 |  |  |  |  |
| 3 | 巡查队长 |  |  |  |  |
| 4 | 洒水车司机 |  |  |  |  |
| 5 | 登高车司机 |  |  |  |  |
| 6 | 登高车作业人员 |  |  |  |  |
| 7 | 清运卡车司机 |  |  |  |  |
| 8 | 巡查车司机 |  |  |  |  |
| 9 | 常态化养护作业人员 |  |  |  | 仅需填写数量，无须填写姓名、身份证号码 |
| 10 | 其他 |  |  |  |  |

注：①本单位洒水车、清运卡车及巡查车须各配备一名驾驶员，须提供驾驶证；登高车配备一名驾驶人员和登高车作业人员，驾驶人员须提供驾驶证、登高车作业人员还需提供高空作业相关特种作业操作证；上述人员不得为同一人，除须提供相应的驾驶证、操作证外还须提供有效的劳动合同、2026年1月—3月中任意一个月投标人为其缴纳的养老保险证明。

②以上证明材料未提供或提供不全的，则资格审查不通过。

③本表可自行拓展。

供应商全称（盖章）：

日      期：

附件12

拟投入本项目养护浇灌用水及设备配备情况表

项目名称：

| 序号 | 车辆、设备名称 | 数量 | 规格型号 | 车牌（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

注：①所有车辆、机械设备均为投标人自有或租赁。企业自有需同时提供车辆、机具购买发票扫描件、清晰的外观图片资料，且车辆、机具发票扫描件付款方单位必须与投标人营业执照名称一致，所有车辆还需提供车辆行驶证扫描件，行驶证上所有人名称必须与投标单位名称一致；租赁的车辆、设备需同时提供租赁协议和清晰的外观图片资料，租赁的车辆还需提供行驶证扫描件。洒水车含改装或厂制车型，7吨洒水车辆为行驶证上核定载容量。

②以上未提供或提供不全的，则资格审查不通过。

供应商全称（盖章）：

日      期：

附件13

开标一览表（以苏采云系统内的格式为准）

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标货物、服务名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： 元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件14

分项报价表

项目名称：通州湾示范区2026-2027年度电子产业园、现代纺织园等绿地养护服务项目

| 序号 | 养护地段 | 面积 | 单位 | 养护等级 | 养护年份 | 单价报价（元/年/㎡） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 公共绿地 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新中闸海堤外侧平台花海（越冬前追播黑麦草） | 19000 | ㎡ | 一级 | 2 |  |  |
| 2 | 通海大道示范段绿化 （越冬前追播黑麦草） | 8447.8 | ㎡ | 一级 | 2 |  |  |
| 3 | 纺织入口公园绿地 | 38524.2 | ㎡ | 三级 | 2 |  |  |
| 4 | 电子产业园道路绿化 | 71787.4 | ㎡ | 三级 | 2 |  |  |
| 5 | 海堤护坡沿线 | 40000 | ㎡ | 三级 | 2 |  |  |
| 6 | 东安江明、海新路绿化 | 59185.6 | ㎡ | 三级 | 2 |  |  |
| 二 | 河道育林带 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 新中闸河育林带 | 105 | 亩 | 河道 | 2 |  |  |
| 8 | 近海东竖河育林带 | 167 | 亩 | 河道 | 2 |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： ①小计=面积*养护年份*单价报价； ②供应商单价报价不得高于单价限价； ③公共绿化、河道育林带具体作业内容详见项目需求。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖公章）：

日  期：