招　标　文　件

项目名称：江苏省生态环境厅网络安全设备与视频监控租赁服务

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0176

江苏省政府采购中心

2026年5月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………51

- 投标文件格式………………………………58

第一章  投标邀请

受江苏省生态环境监控中心的委托，江苏省政府采购中心就江苏省生态环境厅网络安全设备与视频监控租赁服务(JSZC-320000-SCZX-G2026-0176)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省生态环境厅网络安全设备与视频监控租赁服务招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年6月5日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0176

2.项目名称：江苏省生态环境厅网络安全设备与视频监控租赁服务

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 825万元/三年 |
| 2 | 594万元/三年 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 275万元/年 |
| 2 | 198万元/年 |

请供应商按照一年的预算报价。

5.采购需求（简介）：本项目为江苏省生态环境厅网络安全设备与视频监控租赁服务项目，服务期限3年，主要采购全省生态环境业务网运营、网络安全保障、视频监控运维、移动专网接入、机房与配套设备运维等一体化服务。具体包括：提供省、市、县三级网络设备与安全设备（含SDWAN、防火墙、漏洞扫描、日志审计、安全审查等）软硬件部署与运维；无锡、苏州、常州、宜兴等环太湖沿岸46个视频监控点位的设备维护、线路租赁及平台管理；5G VPDN移动专网接入，满足约 630 台移动终端安全接入需求；楼层交换机设备采购与质保；灾备机房租赁及数据同步服务；配套专网运维监控平台、7×24 小时驻场运维、省市县三级本地化技术支撑、网络安全运营、系统割接、培训及验收等全流程服务，确保全省生态环境业务网络、视频监控系统稳定、安全、连续运行，满足电子政务外网接入与业务不间断保障要求。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订之日起三年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标

（二）本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026 年6月5日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏生态环境监控中心

地址：南京市江东北路176号

联系人：杨清

联系方式：025-58527064

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：张倩、许滢

联系方式：025-83668527

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。

21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

采购编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后***工作日内，预付款支付比例：合同金额的**%。

8.1.2 尾款支付时间：采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的**%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省生态环境厅网络安全设备租赁与灾备服务项目 | 信息传输业 |
| 2 | 江苏省生态环境厅移动办公数据接入和视频监控租赁服务项目 | 信息传输业 |

一、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

## 二、项目背景

分包一：

为保障全省生态环境业务网络平稳运行，现需购买网络安全设备租赁与灾备服务，由项目服务方梳理厅内现有网络情况，结合省生态环境厅的实际应用和发展要求，提供专网运营所需的网络设备、安全设备和驻场服务，业务专网运营需保证生态环境厅现有业务的可靠运行，组网后的网络需继续沿用生态环境系统地址规划。全省生态环境业务专网已升级改造并入电子政务外网，需根据厅内实际需求以及办公场地需求，采购业务相关横向单位线路服务以及厅直属单位以及厅内灾备同步线路服务，共计9条MSTP/OTN和1条裸纤

分包二：

为保障太湖应急指挥系统中无锡、苏州、常州、宜兴、吴江等环太湖沿岸视频监控系统，现需采购服务商提供全球眼视频监控系统，预计采购46个点位全球眼视频监控，主要包括3年专网运营服务所需提供的软硬件服务、视频监控相关支撑运维服务。

采购面向江苏省生态环境厅全体员工提供移动办公系统数据接入服务，预计采购数量约630套，在保障网络安全的前提下，确保移动端在高速流量环境下平滑过渡，同时满足语音通话、内部通信等功能，为居家办公、提供必要条件，提升服务适配性与用户使用体验。

采购同时包含楼内楼层交换设备升级部署与A 级灾备机房及配套监控服务，通过新增千兆、万兆交换机完成厅内办公网络端口扩容、性能提升与安全加固，实现网络切片、智能运维与国产化硬件适配；并依托符合 GB501742017 A 级标准的灾备机房提供机柜、独立冷通道、双路 UPS供电及7×24 小时温湿度、配电实时监控服务，确保生态环境业务网络全链路高可用、安全稳定运行。

拟对省生态环境厅互联网宽带以及厅直属单位互联网宽带的1年租赁使用权以及线路服务等内容进行采购，包含互联网专线线路及配套的公网IP，实现公网接入，满足日益增长的对外服务和日常办公，共2条500M宽带、1条400M、2条300M、2条100M、1条50M的互联网专线接入服务。

本次招标服务期3年，合同为一年一签。

## 三、建设原则

结合江苏省生态环境系统的实际应用和发展要求，在进行江苏省生态环境厅专网运营时，系统总体设计遵循以下原则：

实用性原则：江苏省生态环境厅专网项目将以满足现行需求为基础，在节省投资的同时，充分考虑发展的需要来确定系统规模。

安全性原则：广域网网络平台服务于全省生态环境部门用户多种业务需要，对安全级别要求很高。系统应能提供网络层的安全手段防止系统外部成员的非法侵入以及操作人员的越级操作，保护网络建设者的合法利益。

可靠性原则：系统设计能有效的避免单点失败，在设备的选择和关键设备的互联时，应提供充分的冗余备份，一方面最大限度地减少故障的可能性，另一方面要保证网络能在最短时间内修复。

成熟和先进性原则：江苏省生态环境厅专网项目系统结构设计、系统配置、系统管理方式等方面应采用国际上先进的同时又是成熟、实用的技术。

高可用性原则：具有较高的可靠性和可用性前提下，保证重要业务系统的正常运行。网络设备及设计具备在线故障恢复能力，关键设备、线路能做到实时备份和自动故障切换。网络系统具有强大的容错功能以确保各种应用的正常运行，在网络设计上采用网络级备份或线路及设备的冗余配置。没有单故障点，广域网线路之间相关系数最小。

规范性原则：系统设计所采用的技术和设备应符合国际标准、国家标准和业界标准，为系统的扩展升级、与其他系统的互联提供良好的基础。

开放性和标准化原则：在设计时，要求提供开放性好、标准化程度高的技术方案；设备的各种接口满足开放和标准化原则。

可扩充和扩展化原则：所有系统设备不但满足当前需要，并在扩充模块后满足可预见将来需求，如带宽和设备的扩展，应用的扩展和办公地点的扩展等。保证建设完成后的系统在向新的技术升级时，能保护现有的投资。

可管理性原则：考虑到当前生态环境系统信息技术专业人才数量相对少，网络建设维护、信息资源开发能力相对较弱，因此整个系统的设备应易于管理，易于维护，易学，易用，便于进行系统配置，在设备、安全性、数据流量、性能等方面很好的监视和控制，远程管理和故障诊断。

业务连续性原则：考虑到当前业务专网已承载省生态环境厅的重要业务应用，本次专网运营服务应充分考虑业务连续性需求，提供合理的割接方案，避免业务中断造成不良影响。

## 四、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

采购包1：江苏省生态环境厅网络安全设备租赁与灾备服务项目

江苏省生态环境厅已完成业务专网整体升级改造并接入全省电子政务外网，现有业务专网能够有效满足省市县各级单位的使用需求。根据业务实际需要，本次需提供的网络安全设备租赁与灾备服务如下所示：

| 区域 | 支持 | 配置要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级核心节点（1个） | SD-WAN分支管理软件 | 详见技术指标要求 | 1 |  |
|  | SD-WAN分支承载服务器 | 详见技术指标要求 | 3 |  |
|  | 省级广域网承载点出口路由器 | 详见技术指标要求 | 2 |  |
|  | 省级防火墙 | 详见技术指标要求 | 2 |  |
|  | 漏洞扫描 | 详见技术指标要求 | 1 |  |
|  | 网络安全审查 | 详见技术指标要求 | 1 |  |
|  | 日志审计 | 详见技术指标要求 | 1 |  |
| 市级节点（13个） | 市级广域网承载点出口路由器 | 详见技术指标要求 | 13 |  |
|  | 市级防火墙 | 详见技术指标要求 | 13 |  |
| 区县级节点（120个） | 区县路由交换机一体机 | 详见技术指标要求 | 120 |  |
|  | 区县级防火墙 | 详见技术指标要求 | 120 |  |

为方便运维管理，投标人所使用省、市、县路由器必须为同一品牌，所投省、市、县防火墙必须为同一品牌。

业务专网技术指标要求

- SD-WAN分支管理软件

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 控制器提供GUI界面，可以完成网络配置的图形化配置、编辑和查看展示 控制器支持Restful API北向接口，支持NETCONF、SNMP、SSH等南向接口协议； 具备横向扩展的能力，可满足网络规格的逐步扩展。最大可纳管20000个分支站点 |
| 零配置开局 | 分支站点设备支持U盘开局方式注册到控制器、分支站点设备支持URL开局方式注册到控制器、分支站点设备支持基于公有云方式注册到控制器 |
| 业务网络部署 | 支持分支设备LAN侧业务自动部署：包括DHCP Server、网关配置、VLAN指定、接口绑定 支持为分支站点创建多个LAN网络，指定不同网关并限制每个LAN网络最大接入终端数量。支持用户手工指定及控制器自动方式为LAN网络分配地址段 支持IPSec VPN使用国密算法加密，且支持控制器自动化发下 |
| 链路状态监控 | 支持列表查看分支广域网链路详细信息，如：隧道对端地址，IPSEC加密算法和认证方式，出接口等信息；支持监控每个隧道的网络质量情况，如：延迟、抖动、丢包率等 |
| QoS业务自动化部署 | 支持应用保障：基于业务视角设置应用优先级，进行出口流量队列调度和带宽保障 支持应用限速：针对应用LAN侧端口限速 支持接口限速：针对WAN侧端口限速 支持分层QoS |
| 应用流量调度 | 支持通过优选链路来实现出口路径选择 支持根据时间段策略进行选路策略下发 支持按照带宽要求为业务选择路径 支持逐包方式将流量负载到多线路上 |
| WAN优化 | 支持设备集成TCP协议优化TFO优化 支持设备集成HTTP、HTTPS数据缓存 支持设备集成前向冗余对视频应用的优化，最高丢包20%不花屏 支持通过逐包转发方式，达到链路带宽叠加的效果 |
| 业务可视 | 运维管理页面可以查看到整网链路带宽占用率排行及每链路上具体应用组的实时流量信息，拓扑管理页面可以查看链路上的应用信息，能够显示路径经过该链路的应用组实例带宽 支持查看用户已经定义的流量信息 支持查看所有未定义的流量信息 |
| 链路可视 | 支持链路质量（延时、抖动、丢包）详细信息的实时呈现，支持秒级呈现 支持对链路的历史质量信息（包括过去1小时、过去1天、过去一周、过去一月）进行统计和呈现 |
| 应用流量分析 | 支持通过Netstream进行流量分析 支持对某个站点的流量进行分析 支持对NAT会话进行分析，包含IP地址及端口的转换信息、用户的访问信息以及用户的网络流量信息 |
| 网络健康度 | 支持全网网络设备工作状态的评价，从健康度趋势图可以直观了解设备的运行状态趋势 支持网络设备的配置变更和表项变更进行分析 支持overlay隧道的业务分析；支持路由监控 |
| 故障自动诊断 | 支持自动感知设备连接故障，设备CPU、内存、温度超过阈值 支持自动感知链路中断，链路带宽低于阈值 支持自动感知应用质量是否满足需求 |
| ★报表导出 | 支持丰富的报表类型：设备的内存/CPU利用率/健康度等报表；链路的带宽/质量等报表；链路流入/流出带宽利用率Top10报表；链路流入/流出错包率Top10报表；链路流入/流出丢包率Top10报表；Netstream流量报表；VPN的流量报表等等。支持手工和定时任务导出。（提供功能截图证明） |
| ★配置要求 | 本次实配一套3节点分析器管理软件、一套3节点控制器管理软件，150个分支接入网元控制管理授权，150个分支接入网元分析管理授权，技术保障服务、软件部署服务。 |
| 售后服务 | 提供项目服务期内的硬件质保及软件升级服务 |

- SD-WAN分支承载服务器

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | 机架式，高度≥2U，标配导轨； 2个≥850w白金版热插拔冗余电源，热插拔冗余风扇；提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCLE扩展槽），配置≥4个万兆以太网光口（含多模光模块）； |
| CPU型号 | 单颗处理器主频≥2.1Hz,核数≥16； |
| CPU数量 | ≥2颗； |
| 内存规格 | ≥320 GB DDR4 3200 MHz内存； |
| 内存扩展 | 实最大支持32根DDR4内存，最高速率3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM； 支持16根英特尔傲腾数据中心级持久内存（DCPMM），最大可支持内存容量高达12TB |
| 阵列控制器 | 配置1个标准PCLE槽位阵列卡，支持Raid0/1/10/5/6/50/60，≥2 G缓存，支持缓存数据保护，配置掉电保护模块 |
| 硬盘规格 | 配置≥2*480G SATA SSD硬盘，≥2*1.92T SATA SSD硬盘，≥3*4T 机械硬盘； 配置≥12个3.5寸机械硬盘槽位，可扩展至≥40个硬盘槽位 |
| PCIE插槽 | 实配≥6个标准PCIE3.0插槽，最多提供≥14个PCIE3.0插槽； |
| 嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶； 支持中文BIOS界面。 |
| ★安全管理 | 嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP定义访问规则 支持OTP的双因素认证方案，提高系统安全性；（提供技术白皮书说明） 用户（本地，远程）统一配置到不同的用户组，用户的权限由角色定义，提高系统安全性 |
| 集群管理 | 要求配置集群统一管理平台，支持对服务器、交换机及机箱的统一管理、状态监控、模板化部署等功能 |
| ★配置要求 | 配置主机3台，配置不小于上述要求，配备相应操作系统及应用软件，原厂首次上门安装服务。 |
| 售后服务 | 提供项目服务期内的硬件质保及软件升级服务 |

- 省级广域网承载点出口路由器

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品架构 | 支持主控板与业务板完全物理分离。 主控板≥2 个，满足1+1冗余。 |
| ★业务板要求 | 业务板卡支持子卡+母板形态，一个母卡支持最多支持4个子卡槽位。 整机1U高全宽业务板槽位≥8个，业务板槽位数≥28个。 满配交换网板 |
| 交换容量 | 整机交换容量≥240Tbps。 |
| 包转发能力 | 整机包转发能力≥28000Mpps。 |
| 端口扩展性需求 | 支持FE、GE、10GE（LAN/WAN）、155M POS/CPOS、622M POS等接口（提供官网截图证明） |
| 可靠性要求 | 支持电源模块、风扇、主控模块冗余备份。 所有单板和模块均支持热拔插。 |
|  | 支持IP TRUNK、MP、ETH端口聚合；支持FRR（Fast Reroute，快速重路由）。 |
|  | 为检测设备之间的双向时延、抖动、丢包进行统计等信息，设备需支持Y.1731检测网络质量（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件）； 为减小设备或线路故障对业务的影响、提高网络的可用性，需支持BFD for BGP/IS-IS/OSPF/LDP/VRRP/Static Route/RIPng/OSPFV3/BGP4+/ISISv6，BFD与RSVP联动实现TE隧道切换、BFD与三层聚合组合实现快速切换 |
| 新技术支持 | 支持BGP-LS等网络信息收集协议。支持NETCONF、Openflow协议 支持广域网优化功能，实现WAN链路数据传输加速，获得超过实际物理链路带宽的传输速率，并实现数据冗余消除 |
| 安全性要求 | 支持用户分级管理和口令保护。 支持SSHv2 支持AAA安全认证协议 支持ACL报文过滤 |
| 配置管理及维护要求 | 支持NTP时钟 支持SNMP V1/V2/V3 支持Netstream功能,本次要求实际配置具备Netstream功能的硬件板卡或功能license 支持多日志主机功能 |
| 路由协议 | 支持静态路由、RIP、OSPF、OSPFv3、IS-IS、 IS-ISv6、BGP-4、BGP4+等路由协议 支持VRRP、VRRPv3 支持PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP、Anycast-RP等路由协议 支持IGMP V1/V2/V3、IGMP Snooping v1/2/3 支持二层MPLS VPN功能 |
| QOS | 设备支持H-QOS功能，且支持五级队列调度 设备支持分层CAR功能，实现不同业务分别限速后对总带宽限速，且能实现不同业务对空闲带宽的抢占 支持流量整形SHAPPING 支持WRED拥塞避免 支持PQ/WFQ/CBWFQ等队列调度机制 |
| 配置要求 | 配备主控板≥2个 |
|  | 配备冗余 220V 交流电源≥2个 |
|  | 8个万兆光口，20个千兆光口 |
| 售后服务 | 提供项目服务期内的硬件质保及软件升级服务 |

- 省级防火墙

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 机架式硬件设备，基于高性能硬件平台和专业安全操作系统，多核处理器硬件架构；标配冗余双电源；配置2T SSD硬盘。 |
|  | 配置≥8个千兆电口（含四对bypass接口），至少16个万兆SFP+光口、2个40G光口；提供RJ45串口≥1个、HA口≥1个、USB3.0口≥2个、MGT口≥1个，1个扩展槽位。 |
| 性能 | 网络吞吐量≥60Gbps，新建并发连接≥80万/s； |
|  | IPS吞吐量≥35Gbps，AV吞吐量≥20Gbps |
|  | IPv6并发连接数≥2000万，IPSec隧道数≥20000个，IPsec VPN吞吐量≥36Gbps，并发SSL VPN用户≥6个 |
| 网络适应性 | 支持透明、路由、混合、直连（虚拟线）模式 支持对3000种应用的识别和控制 |
|  | 支持静态路由、ISP路由，OSPF、BGP、RIP、ISIS、策略路由，策略路由支持基于应用协议的路由功能，根据应用类型进行路由选择 支持BFD 功能，支持BFD与静态路由/OSPF/BGP进行联动。快速检测到与相邻设备间的通信故障，减小设备故障对业务的影响。通过与动态路由协议联动，缩短收敛时间，提升可靠性。 |
|  | 支持基于源地址、目的地址、生效时间、应用协议（http、https、mysql、ms-sql、sqlnet、sip等）限制新建连接、并发连接 支持把同一类型的策略通过聚合策略或者策略组的功能进行统一管理；支持策略命中数统计、冗余策略检测功能；支持通过策略助手功能帮助管理员自动生成安全策略。 支持口令认证、短信认证、口令+短信方式的Web认证，短信认证支持阿里云和ACC CEP2.0协议的电信等4种短信服务网关，支持WebAuth认证页面定制 |
| NAT功能 | 支持多对一、多对多的NAT地址转换，且公网地址池可选择逐一使用和同时使用两种模式。 支持NAT444模式，支持导出NAT444静态映射表 为解决公网IP地址资源问题，要求必须支持NAT的端口扩展技术，支持NAT full cone模式。 |
|  | 支持NAT公网地址池中IP有效性检测，避免因NAT地址无法使用导致业务中断。 |
| 攻击防护 | 支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测 支持源/目的IP地址白名单 |
| 入侵防御 | ★具备12000种以上攻击特征库规则列表，并可自定义特征库，设备具备CVE漏洞防护能力（提供兼容CVE证书） 支持缓冲区溢出、SQL注入和跨站脚本攻击的检测和防护,支持专业的Web Server防护功能，含CC攻击防护和外链防护等 支持旁路和在线两种模式，支持基于安全策略和安全域启用IPS功能，可在不同的攻击方向上启用IPS（至少支持流入\流出\双向等方向） 支持源/目的IP地址、特征ID白名单 |
| 病毒过滤 | 支持对HTTP、SMTP、POP3、IMAP4、FTP、SMB协议传输的文件进行病毒扫描，不少于300万病毒特征库 支持用户手动添加MD5特征码到AV病毒库中，也可以手动清除该特征码。 |
| 威胁情报 | 支持与威胁情报中心联动，支持热点情报推送到设备，并提供配置向导协助用户生成安全防护策略 支持威胁情报与防火墙威胁事件、威胁日志检测结果加强与取证，用户可通过手动触发与自动触发将日志元素上送威胁情报平台进行上下文查询。 |
| 数据安全 | 支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、SMB等协议设置文件过滤 支持基于文件类型、文件大小、文件名称进行数据传输安全控制，其中文件类型不少于100种 支持对网页关键字、Web外发信息、邮件过滤、应用行为控制等内容进行过滤 支持新浪微博、微信UID和QQ虚拟身份的识别及相关上网行为的审计记录 |
| IPV6功能 | 支持IPV6邻居发现协议、IPV6 SNMP管理、IPV6路由配置、IPV6 DNS配置、IPV6策略配置、IPV6 ALG配置、IPV6 6TO4隧道配置、IPV6 4to6隧道配置、NAT-PT配置、NAT64和DNS64配置 支持对IPV6用户的会话日志监控、流量监控、应用监控功能，并且能够对IPV6用户进行自定义监控统计功能 |
| VPN功能 | 支持标准IPSec VPN(IKEV1/V2)、GRE、L2TP(IPV4/IPV6)、Xauth等VPN连接;支持国密算法SM2/SM3/SM4;支持Android、iOS等移动设备的安全接入。 提供SSL VPN功能；必须支持对登录SSL VPN的用户端系统进行端点安全检查，至少包括指定文件、指定进程、系统补丁、浏览器版本、杀毒软件等方面 |
| SSL解密 | 支持基于客户端、服务端流量检查功能；支持基于HTTPS/SMTPS/POP3S/IMAPS协议的应用解密功能 支持基于URL分类设置白名单；提供SSL代理根证书供PC端使用，以消除浏览器告警提示，并能在浏览器上弹出下载提示。 |
| 云安全运维 | 提供手机APP，实施监控展现设备CPU利用率、内存利用率、并发连接数、流量等状态 提供防火墙威胁分析服务，包括攻击级别展示、攻击类型分析、攻击者和受害者信息统计分析 |
| 管理功能 | 支持不少于8个配置文件并存，并支持配置文件备注以便配置回退。 提供标准的SNMPV1/V2/V3协议管理方式；支持LLDP协议。 |
|  | ★基于应用/角色/国家地理IP的安全策略（提供产品界面截图） |
|  | 支持预定义和自定义报表模板，可自定义报表内容，报表内容包含网络及安全风险概况、网络流量详情、应用统计及风险详情、URL活动及风险详情、网络风险威胁详情和威胁说明等；报表格式支持PDF、HTML、WORD。 支持netflow进行流量信息采集和外发。 |
|  | 支持链路状态监控，可以查看链路的延迟、丢包率、抖动信息，可查看指定应用/应用组详情，支持选择多条链路进行对比分析 支持数据包路径检测工具通过在线检测、模拟检测等检测手段，WEB界面图形化展现数据包经过的每个防火墙功能模块的处理过程，以便快速定位异常功能模块 |
| 资质要求 | ★防雷击，须通过国家无线电监测中心检测中心浪涌（冲击）抗扰度（4KV）测试项目。（提供国家无线电监测中心检测中心委托测试报告证明） |
| 售后服务 | 提供项目服务期内的硬件质保及软件升级服务 |

- 漏洞扫描

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 设备基 本要求 | 千兆电口≥6，千兆光口≥4个（含2个千兆光模块）内存≥16G，硬盘≥1T，主机扫描授权无限制， WEB扫描授权无限制、数据库扫描授权无限制、基线扫描授权无限制，配置国产处理器，国产操作系统。 |
| 基本架构 | 系统为B/S架构，并采用SSL加密通信方式，用户可以通过浏览器远程方便对产品访问操作，支持多用户同时登录操作。 具备双因子认证方式登录系统；且每个账户拥有独立动态口令牌，严格控制各账户之间的登录信息权限。 |
| 系统漏扫 功能 | 支持对各种网络主机、操作系统、网络设备(如交换机、路由器、防火墙等)、常用软件以及web应用系统的识别和漏洞扫描。 |
|  | ★具备弱口令扫描功能，支持弱口令扫描协议数量≥20种，包括FTP、SMB、RDP、SSH、TELNET、SMTP、IMAP、POP3、Oracle、MySQL、MSSQL、DB2、REDIS、MongoDB、Sybase、Rlogin、RTSP、SIP、Onvif、Weblogic、Tomcat、SNMP等协议进行弱口令扫描，允许用户自定义用户、密码字典。（提供相关截图证明） |
|  | ★漏洞特征库≥200000条；需要提供详细的漏洞描述和对应的解决方案描述；漏洞知识库与CVE、CNNVD、Bugtraq、CNCVE、CNVD等国际、国内漏洞库标准兼容。（提供相关截图证明） |
| 网站漏扫 功能 | 漏洞特征库大于8000条，漏洞评分支持CVSS3.0标准。 支持对目标网站扫描设置流量限制，包括接收速率、发送速率、并发连接数、最大发送请求数等，也可以启用智能流控，防止对目标网站扫描产生影响。 存在误报漏洞可通过产品在扫描结果处支持以即时通讯的方式第一时间反馈给厂商协助修改，支持识别国内外主流Web应用防火墙品牌。 |
| 数据库扫描功能 | 支持Oracle、MySQL、SQLServer、DB2、informix、PostgreSQL、Sybase、达梦、人大金仓的授权数据库漏洞扫描 数据库扫描的漏洞库数量大于3000条 漏洞知识库与CVE、CNNVD等国际、国内漏洞库标准兼容 数据库扫描支持的检测类型大于10种，至少包括弱口令、执行权限过大、访问控制漏洞、提权漏洞、缓冲区溢出漏洞、缺省配置、访问权限绕过、PL-SQL注入、危险程序、安全信息查看等 |
| 基线核查功能 | 支持主流操作系统的基线配置检查，包括但不限于Windows、Linux、Suse、HP-UX、Solaris、AIX、Debian；支持的数据库基线配置检查包括但不限于Informix、DB2、MySQL、SQL Server、Oracle；支持的应用程序基线配置检查包括但不限于Exchange、Bind、Tongweb、Tomcat、WebSphere、Apache、Weblogic、IHS、IIS、Domino、Resin、Jboss、Nginx 基线核查的标准至少支持公安部等级保护基本要求和工信部电信网和互联网安全防护基线配置要求及检测要求 |
| 资产管理 | 支持授权管理，对已知用户名、密码的资产可预先进行配置存放至授权管理，再下发扫描任务时能对该部分资产的授权信息同步。 |
| 资质要求 | 产品应具有国家版权局《计算机软件著作权登记证书》（提供证书复印件） |
|  | 产品具备IPv6 Ready兼容认证（提供证书复印件） |
|  | 产品具备国家信息安全漏洞库《兼容性资质证书》（提供证书复印件） |
| 服务要求 | 提供项目服务期内的硬件质保及软件升级服务 |

- 网络安全审查

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 设备基本 要求 | 标准2U机柜型硬件平台，内置双电源，硬盘容量≥2TB HDD，电口≥12个，千兆光≥12个，万兆光口≥4个，万兆光模块≥4个，网络层吞吐量≥30 Gbps，应用层吞吐量≥16 Gbps，IPSec VPN性能≥4 Gbps，最大并发连接数≥800万，每秒新建连接数≥40万，IPSec VPN隧道数≥1024，SSL VPN接入数≥3000。 |
| 部署方式 | 支持旁路模式，支持在设备旁路部署时针对违规上网行为进行阻断过滤和针对内网上网用户进行实名身份认证。 部署模式切换无需重启设备 接口支持配置从属IP地址，每个接口要求支持至少200个从属IP。 |
| 基础功能要求 | 支持4G USB插卡接入，实现4G连接与有线链路之间互为备份。并支持在4G接口上运行IPSec VPN。 |
|  | 支持针对搜索引擎、HTTP、网页内容进行关键字过滤并实时生成日志记录，日志级别包括但不少于紧急、告警、严重、通知、信息、调试、不记录等，方便管理员快速区分用户上网行为属性和定位日志级别。 支持IPv4/IPv6双协议栈异常包攻击防御 |
|  | 系统定义超过8000条主流攻击规则，包含用户提权、任意代码执行、木马、后门、挖矿、Web序列化、Webshell等主流防护类型； 应用特征不少于7000个，移动应用不少于2000个。 |
|  | 支持HTTP、SOCKS4/SOCKS5等方式代理上网，实现内部用户通过设备代理的方式接入互联网，可以隐藏真实IP，避免被探测和攻击。功能标配，无需增加功能授权即可使用。 支持基于7元组、域名的链路负载均衡策略；负载方式支持带宽、优先级和权重；支持接口过载保护、链路健康检查和会话保持，会话保持可实现用户的访问请求均分配至同一出口。 |
|  | 支持APP认证，智能解析用户上网流量，获取APP特征和用户名信息，当存在未安装APP或未实名登录APP时，系统阻断用户上网请求并弹送APP安装页面；支持兼容PC、iOS、Android等系统，支持IP和域名白名单，放通与APP服务器交付流量。 |
| QoS | ★支持基于线路和多层通道嵌套的带宽管理和流量控制功能，提供至少四层管道嵌套；支持基于地址、用户、服务、应用、时间、终端型号、VLAN、DSCP等匹配条件进行流量控制；并支持配置保障带宽、最大带宽、每IP带宽、每用户带宽、带宽优先级等QoS动作。 （提供具有CNAS标识的检测报告复印件） |
| 策略路由 | ★支持基于入接口、源地址、目标地址、用户、服务、应用、时间、域名的策略路由。以上参数提供Web配置界面截图。 （提供具有CNAS标识的检测报告复印件） |
| 资质要求 | 具备全球IPv6测试中心颁布的《IPv6 Ready Logo证书》（提供证书复印件） |
|  | 具备《计算机软件著作权登记证书》（提供证书复印件） |
|  | 具备《电信设备进网许可证》（提供证书复印件） |
| 服务要求 | 提供项目服务期内的硬件质保及软件升级服务 |

- 日志审计产品

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 设备基本 要求 | 标准机架式硬件，2U设备，国产CPU，国产操作系统，千兆电口≥6个，千兆光口≥4，千兆模块≥2个，磁盘≥4T，冗余电源；支持审计≥550个日志源；日志峰值处理能力≥15000/秒。 |
| 部署方式 | 支持分布式部署，支持页面一键添加子节点，自动进行绑定添加，采集器可以选择同步日志范围，按需转发数据； 支持集中式管理和升级模式； 采用B/S架构操作方式，无需客户端安装； |
| 日志收集 | 支持Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP协议日志收集； 支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等； 支持对Agent进行统一管控，包括卸载、升级、启动及停止操作，支持将日志收集策略统一分发。 |
| 日志分析 | 可以基于日志等级进行过滤，可以通过自定义配置过滤掉用户不关心的日志； 内置>=5000种解析规则，支持对收集的>=5000种设备类型日志进行解析（标准化、归一化），解析规则可以根据客户要求定制扩展 具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件 内置设备异常、漏洞利用、横向渗透、权限提升、命令执行、可疑行为，这6大类的安全分析场景。 |
| 日志备份 | 支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等； 支持日志备份自动传送到远程服务器； 支持FTP、SAMBA、NFS和FILE，4种方式的远程服务器 |
| 日志查询 | 支持B/S模式管理，支持SSL加密模式访问； 支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、技术动作、技术效果、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询； |
| 应用性能监控 | 支持监控设备自身CPU、内存、磁盘等工作运行状况； 通过在目标主机上安装Agent程序，支持监测目标主机的CPU利用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘使用情况、流量等信息； 支持监控Windows操作系统以下参数：CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络发送流量、网络接收流量、网络发送接收总流量、交换区使用率、磁盘总使用率、进程数、线程数； |
| 告警功能 | 支持磁盘空间阈值告警，当磁盘使用率达到设定的阈值时可产生并外发告警；资产性能监控异常告警，对于监控的资产系统资源进行监测当指定指标使用率达到设定的阈值时可产生并外发告警；资产状态监控，当资产处于不活跃状态时可产生并外发告警；远程仓库状态监测可告警，当远程仓库可用性检测失败或备份包自动上传失败时可产生并外发告警 |
| 资质 | 产品符合《信息安全技术 日志分析产品安全技术要求》（增强级）GA/T 911-2019》.。 |
|  | 产品取得软件著作权登记证书。（提供证书复印件） |
|  | 具备与多家芯片厂商及操作系统厂商的互认证证明。（提供证书复印件） |
|  | 产品获得全球IPv6论坛IPv6 Ready Logo委员会颁发的《IPv6 Ready Logo认证》证书。（提供证书复印件） |
| 服务要求 | 提供项目服务期内的硬件质保及软件升级服务 |

- 市级广域网承载点出口路由器

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品架构 | 支持主控板与业务板完全物理分离。 主控板≥2 个，满足1+1冗余。 |
| 业务板要求 | 业务板卡支持子卡+母板形态，一个母卡支持最多支持4个子卡槽位 整机1U高全宽业务板槽位≥4个，业务板槽位数≥16个。 |
|  | ★满配交换网板 |
| 交换容量 | 整机交换容量≥120Tbps。 |
| 包转发能力 | 整机包转发能力≥12000Mpps。 |
| 端口扩展性需求 | 支持FE、GE、10GE（LAN/WAN）、155M POS/CPOS、622M POS等接口，（提供官网截图证明） |
| 可靠性要求 | 支持电源模块、风扇、主控模块冗余备份。 所有单板和模块均支持热拔插。 支持IP TRUNK、MP、ETH端口聚合；支持FRR（Fast Reroute，快速重路由）。 为减小设备或线路故障对业务的影响、提高网络的可用性，需支持BFD for BGP/IS-IS/OSPF/LDP/VRRP/Static Route/RIPng/OSPFV3/BGP4+/ISISv6，BFD与RSVP联动实现TE隧道切换、BFD与三层聚合组合实现快速切换 |
|  | 为检测设备之间的双向时延、抖动、丢包进行统计等信息，设备需支持Y.1731检测网络质量（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件） |
| 安全性要求 | 支持用户分级管理和口令保护。 支持SSHv2。 支持AAA安全认证协议。 支持ACL报文过滤。 |
| 配置管理及维护要求 | 支持NTP时钟。 支持SNMP V1/V2/V3。 支持Netstream功能,本次要求实际配置具备Netstream功能的硬件板卡或功能license 支持多日志主机功能。 |
| 路由协议 | 支持静态路由、RIP、OSPF、OSPFv3、IS-IS、 IS-ISv6、BGP-4、BGP4+等路由协议。 支持VRRP、VRRPv3。 支持PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP、Anycast-RP等路由协议。 支持IGMP V1/V2/V3、IGMP Snooping v1/2/3。 支持二层MPLS VPN功能。 |
| QOS | 设备支持H-QOS功能，且支持五级队列调度 设备支持分层CAR功能，实现不同业务分别限速后对总带宽限速，且能实现不同业务对空闲带宽的抢占 支持流量整形SHAPPING。 支持WRED拥塞避免。 支持PQ/WFQ/CBWFQ等队列调度机制。 |
| 配置要求 | 配备主控板≥2个 |
|  | 配备冗余 220V 交流电源≥2个。 |
|  | 2个万兆光口，14个千兆光口,8个千兆电口。 |
| 售后服务 | 提供项目服务期内的硬件质保及软件升级服务 |

- 市级防火墙

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 机架式硬件设备，基于高性能硬件平台和专业安全操作系统，多核处理器硬件架构；标配双电源；配置1T SSD硬盘。 |
|  | 配置≥8个千兆电口，至少2个万兆SFP+光口、8个千兆SFP光口；提供RJ45串口≥1个、MGT口≥1个。 |
| 性能 | 网络吞吐量≥10Gbps，新建并发连接≥13万/s； |
|  | IPv6并发连接数≥150万，IPSec隧道数≥6000个，IPsec VPN吞吐量≥5Gbps，并发SSL VPN用户≥6个。 |
| 网络适应性 | 支持透明、路由、混合、直连（虚拟线）模式 支持对3000 种应用的识别和控制 支持静态路由、ISP路由，OSPF、BGP、RIP、ISIS、策略路由，策略路由支持基于应用协议的路由功能，根据应用类型进行路由选择 支持BFD 功能，支持BFD与静态路由/OSPF/BGP进行联动。 |
|  | 支持基于源地址、目的地址、生效时间、应用协议（http、https、mysql、ms-sql、sqlnet、sip等）限制新建连接、并发连接 支持把同一类型的策略通过聚合策略或者策略组的功能进行统一管理； |
| NAT功能 | 支持多对一、多对多的NAT地址转换，且公网地址池可选择逐一使用和同时使用两种模式。 支持NAT444模式，支持导出NAT444静态映射表 支持NAT公网地址池中IP有效性检测，避免因NAT地址无法使用导致业务中断。 |
| 攻击防护 | 支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测 支持源/目的IP地址白名单 |
| IPV6功能 | 支持IPV6邻居发现协议、IPV6 SNMP管理、IPV6路由配置、IPV6 DNS配置、IPV6策略配置、IPV6 ALG配置、IPV6 6TO4隧道配置、IPV6 4to6隧道配置、NAT-PT配置、NAT64和DNS64配置 支持对IPV6用户的会话日志监控、流量监控、应用监控功能，并且能够对IPV6用户进行自定义监控统计功能 |
| SSL解密 | 支持基于客户端、服务端流量检查功能；支持基于HTTPS/SMTPS/POP3S/IMAPS协议的应用解密功能 支持基于URL分类设置白名单；提供SSL代理根证书供PC端使用，以消除浏览器告警提示，并能在浏览器上弹出下载提示。 |
| 管理功能 | 支持不少于8个配置文件并存，并支持配置文件备注以便配置回退。 提供标准的SNMPV1/V2/V3协议管理方式；支持LLDP协议。 |
|  | ★基于应用/角色/国家地理IP的安全策略（提供产品界面截图） |
|  | 支持预定义和自定义报表模板，可自定义报表内容，报表内容包含网络及安全风险概况、网络流量详情、应用统计及风险详情、URL活动及风险详情、网络风险威胁详情和威胁说明等；报表格式支持PDF、HTML、WORD。 支持netflow进行流量信息采集和外发。 支持链路状态监控，可以查看链路的延迟、丢包率、抖动信息，可查看指定应用/应用组详情，支持选择多条链路进行对比分析 |
| 资质要求 | ★防雷击，必须通过国家无线电监测中心检测中心浪涌（冲击）抗扰度（4KV）测试项目，并出具国家无线电监测中心检测中心委托测试报告。（提供测试报告证明） |
| 售后服务 | 提供项目服务期内的硬件质保及软件升级服务 |

- 区县级路由交换一体机

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 包转发率 | ≥3Mpps |
| 端口 | 51GE 电+2GE光 |
| 槽位数量 | ≥4 |
| 上网行为审计 | 支持记录终端用户访问互联网的日志，包括：用户名、源/目的IP地址、时间、访问的域名、URL等 |
| 广域网优化 | 支持对HTTP/FTP等TCP业务流量进行优化传输技术，提高广域网带宽利用率 |
| GR、NSR | 增强可靠性，可以实现链路或者设备故障是时，业务流量平滑过渡实现不丢包 |
| 售后服务 | 提供项目服务期内的硬件质保及软件升级服务 |

- 区县级防火墙

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 专业防火墙硬件设备，基于高性能硬件平台和专业安全操作系统，多核处理器硬件架构；标配单电源。 |
|  | 配置≥4个千兆电口；提供RJ45串口≥1个、USB3.0口≥2个。 |
| 性能 | 网络吞吐量≥4Gbps，新建并发连接≥4.5万/s；。 |
|  | IPS吞吐量≥3Gbps，AV吞吐量≥1.5Gbps， |
|  | IPv6并发连接数≥30万，IPSec隧道数≥2000个，IPsec VPN吞吐量≥2.5Gbps，并发SSL VPN用户≥6个 |
| 网络适应性 | 支持透明、路由、混合、直连（虚拟线）模式 支持对3000 种应用的识别和控制 支持静态路由、ISP路由，OSPF、BGP、RIP、ISIS、策略路由，策略路由支持基于应用协议的路由功能，根据应用类型进行路由选择 |
|  | 支持基于源地址、目的地址、生效时间、应用协议（http、https、mysql、ms-sql、sqlnet、sip等）限制新建连接、并发连接 支持把同一类型的策略通过聚合策略或者策略组的功能进行统一管理；支持策略命中数统计、冗余策略检测功能；支持通过策略助手功能帮助管理员自动生成安全策略。 |
| NAT功能 | 支持多对一、多对多的NAT地址转换，且公网地址池可选择逐一使用和同时使用两种模式。 支持NAT公网地址池中IP有效性检测，避免因NAT地址无法使用导致业务中断。 |
| 攻击防护 | 支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测 |
| 入侵防御 | 具备2400种以上攻击特征库规则列表，并可自定义特征库，设备具备CVE漏洞防护能力（提供兼容CVE证书） 支持缓冲区溢出、SQL注入和跨站脚本攻击的检测和防护,支持专业的Web Server防护功能，含CC攻击防护和外链防护等 支持旁路和在线两种模式，支持基于安全策略和安全域启用IPS功能，可在不同的攻击方向上启用IPS（至少支持流入\流出\双向等方向） 支持源/目的IP地址、特征ID白名单 |
| 病毒过滤 | 支持对HTTP、SMTP、POP3、IMAP4、FTP、SMB协议传输的文件进行病毒扫描，不少于100万病毒特征库 支持用户手动添加MD5特征码到AV病毒库中，也可以手动清除该特征码。 |
| 数据安全 | 支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、SMB等协议设置文件过滤 支持基于文件类型、文件大小、文件名称进行数据传输安全控制，其中文件类型不少于100种 支持对网页关键字、Web外发信息、邮件过滤、应用行为控制等内容进行过滤 支持新浪微博、微信UID和QQ虚拟身份的识别及相关上网行为的审计记录 |
| SSL解密 | 支持基于客户端、服务端流量检查功能；支持基于HTTPS/SMTPS/POP3S/IMAPS协议的应用解密功能 支持基于URL分类设置白名单；提供SSL代理根证书供PC端使用，以消除浏览器告警提示，并能在浏览器上弹出下载提示。 |
| 管理功能 | 基于应用/角色/国家地理IP的安全策略 支持链路状态监控，可以查看链路的延迟、丢包率、抖动信息，可查看指定应用/应用组详情，支持选择多条链路进行对比分析 支持数据包路径检测工具通过在线检测、模拟检测等检测手段，WEB界面图形化展现数据包经过的每个防火墙功能模块的处理过程，以便快速定位异常功能模块 |
| 资质要求 | ★防雷击，必须通过国家无线电监测中心检测中心浪涌（冲击）抗扰度（4KV）测试项目，并出具国家无线电监测中心检测中心委托测试报告。（提供测试报告） |
| 售后服务 | 提供项目服务期内的硬件质保及软件升级服务 |

- 业务线路

| 序号 | 地址A | 地址B | 速率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市鼓楼区江东北路176号 | 南京市建邺区江东中路49号二长机房 | 500M |
| 2 | 南京市鼓楼区江东北路176号 | 南京市建邺区中和路江苏省环境监测中心新大楼 | 200M |
| 3 | 南京市鼓楼区江东北路176号 | 南京市建邺区云龙山路75号辐射环保生产综合楼 | 200M |
| 4 | 南京市建邺区云龙山路75号辐射环保生产综合楼 | 镇江市句容桥头沙地行政村 | 100M |
| 5 | 泰州市海陵区青年北路26号 | 泰州市海陵区永晖路18号 | 20M |
| 6 | 淮安市清河区健康西路77号 | 淮安市淮阴区盐运东路66号 | 20M |
| 7 | 南京市建邺区云龙山路75号辐射环保生产综合楼 | 南京市鼓楼区江东北路176号 | 20M |
| 8 | 南京市鼓楼区江东北路176号 | 南京市建邺区江东中路49号二长机房 | 裸纤 |
| 9 | 南京市鼓楼区江东北路176号 | 南京市秦淮区升州路16号省交通运输厅 | 10M |
| 10 | 南京市鼓楼区江东北路176号 | 南京市玄武区中央路2号 | 2M |

电路故障及机房故障的响应时间：7×24小时实时响应；障碍修复时间小于4小时。

| 序号 | 业务种类 | 技术规格、参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | MSTP/OTN | 电路类型和带宽需求：基于SDH/MSTP/OTN技术，采用光传送网承载，提供安全、稳定、带宽独享的数字电路组网方式，提供端到端透明传输通道，必须与互联网完全物理隔离。 |
| 2 |  | 供应商基础传输网要求：要求供应商用于承载工作网的长途传输省级光传送网干线层面采用1+1的保护机制，当主用路由发生故障，电路自动切换到备用路由。 |
| 3 |  | 要求供应商所提供的网络具有对所有节点传输设备的日常运行状态、故障响应、资源分配和调度控制等监测管理功能，提供端到端的客户网络监控等业务，供应商对于客户网络监控服务应具备7×24小时的实时服务监控团队。 |
| 4 |  | 符合中华人民共和国信息产业部《基于SDH的多业务传送节点（MSTP）本地传输工程设计规范》（YD/T 2397-2012）标准的要求，误码率≤1×10-7，最高时延≤50ms。 |
| 5 |  | 全年平均可用率≥99.9%。 |
| 6 | 裸纤 | 参数要求：每条裸光纤2芯，要求全程避免管道、熔接盒单点故障隐患。 |
| 7 |  | 支持2M～10G主要业务（例如E1/T1、STM-1/4/16/64、OC-3/12/48/192、FE、GE、10GE、FC100/200/400/800/1200、FICON、ESCON、DVB-ASI、HDTV、EPON、GPON等），支持端口速率自适应。 |
| 8 |  | 支持主流IP、SAN业务并支持混合承载，作为独立FC通道时实际速率不低于4Gbps。 |
| 9 |  | 支持与波分设备常用接口（例如SFP/SFP+/XFP等）对接，满足通用接口规范。 |

- 楼内楼层交换设备升级部署

为满足厅内办公网络升级需求，现采购楼层网络软硬件服务。要求设备与现有体内楼层交换设备适配，并满足日常使用需求，采购数量约4台千兆交换机，1台万兆交换机。需提供三年质保及技术支持服务，具体采购需求如下：

千兆交换机：

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能 | ★交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥200Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图证明 |
| 端口 | ★48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+，2个大于10G堆叠口，提供官网截图证明 |
| 复位按钮 | ★设备支持复位按钮和清配置按钮，提供官网截图证明 |
| 硬件 | 支持专用堆叠口，不占用业务口带宽 |
| 国产化 | ★采用国产CPU芯片和转发芯片，自主可控，提供第三方测试报告截图证明 |
| 三层 | 支持静态路由、路由策略、策略路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、 BGP、BGP4+ |
| 可靠性 | 支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品 |
| 安全 | ★支持安全特性：IP Source Guard、DAI、攻击溯源等，提供第三方测试报告截图证明 |
|  | 支持防DOS攻击、支持防ARP攻击、支持防ICMP攻击、支持CPU保护 |
| 堆叠 | 支持设备堆叠 |
| 网络切片功能 | ★支持网络分片功能，提供第三方测试报告截图证明 |
| 智能运维 | 支持Telemetry |
| 配置要求 | 10/100/1000BASE-T以太网端口≥48，万兆光口≥4，大于10GE堆叠口≥2，交流电源模块*2，高速专用堆叠电缆-1.5M*1，千兆多模模块≥4，三年质保服务； |

万兆交换机：

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能 | ★交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥200Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图证明 |
| 端口 | ★48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+，2个大于10G堆叠口，提供官网截图证明 |
| 复位按钮 | ★设备支持复位按钮和清配置按钮，提供官网截图证明 |
| 硬件 | 支持专用堆叠口，不占用业务口带宽 |
| 国产化 | ★采用国产CPU芯片和转发芯片，自主可控，提供第三方测试报告截图证明 |
| 三层 | 支持静态路由、路由策略、策略路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、 BGP、BGP4+ |
| 可靠性 | 支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品 |
| 安全 | ★支持安全特性：IP Source Guard、DAI、攻击溯源等，提供第三方测试报告截图证明 |
|  | 支持防DOS攻击、支持防ARP攻击、支持防ICMP攻击、支持CPU保护 |
| 堆叠 | 支持设备堆叠 |
| 网络切片功能 | ★支持网络分片功能，提供第三方测试报告截图证明 |
| 智能运维 | 支持Telemetry |
| 配置要求 | 10/100/1000BASE-T以太网端口≥48，万兆光口≥4，大于10GE堆叠口≥2，交流电源模块*2，高速专用堆叠电缆-1.5M*1，万兆多模模块≥4，三年质保服务； |

- 灾备机房及配套监控服务

灾备机房及配套监控服务

（1）机房要求

| 子项 |  |
| --- | --- |
| 机房等级 | 满足数据中心设计规范（GB50174-2017）A级标准 |
| 机柜数量 | 可提供600*1200*2000mm机柜至少8个，并可随时扩容 |
| 网络接入情况 | 可接入裸光纤、运营商线路、电子政务外网 |

（2）机柜要求

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 数量 | ≥1个连续机柜。 |
| 环境 | 需配备独立冷通道、封闭隔断或独立包间；具有桥架和配线架。 |
| 供电要求 | 单机柜≥3KW |
| 预留 | 在同包间（同包间满在紧邻包间）内预留4个机柜 |
| 尺寸 | 42U 机柜，尺寸≥600mm×1100mm×2200mm |
| 综合布线 | 每个机柜都有独立的六类线和多模光纤直通网络机柜，并可根据实际需要新增六类线和多模光纤。 |
| 配电单元 | 每个机柜配置2个分别来自于不同UPS的机架式垂直PDU。 |
|  | 每个PDU供电能力≥30A |
|  | 每个PDU的C13接口数≥13，每个PDU的C19接口数≥3。 |
|  | 每个PDU的接口类型和接口数可根据采购人需求定制。 |

（3）机房监控服务

为满足机房整体运行稳定，须在原有服务基础上新增机房温湿度监控、机房配电监控两大模块，并满足以下服务及技术要求：

3.1机房温湿度监控（1套）

对机房关键区域、机柜点位实现7×24 小时不间断温湿度实时监测，支持自定义上下限阈值，超阈值自动告警；具备历史数据存储、查询及趋势曲线展示功能，满足运维追溯与审计要求。

3.2 机房配电监控（1套）

对机房供配电系统电压、电流、功率、电量、开关状态、漏电流等关键参数实时监控，可对供电中断、过压、欠压、过载、异常跳闸等事件实时监测与告警，实现配电运行状态可视化管理。

3.3 机房无忧及灾备服务要求

1）为机房提供专业巡检服务，周期性规范开展机房环境、配电监控设备标准化巡检并形成巡检记录。

2）提供7×24 小时现场维护及远程技术支撑，故障快速响应、及时处置。

3）支持微信端访问，可通过微信查看机房实时监控数据、运行状态及历史信息。

4）支持短信 + 微信双渠道告警，异常信息实时推送，确保及时处置。

- 投标人运营运维服务能力要求

省环境厅业务专网现采用SDWAN解决方案，使用IPsec VPN over Vxlan的方式实现业务网络全面运营。

为确保高质量完成项目服务内容，投标人需具备大规模多层级网络系统升级调优、SDWAN技术、IPsec VPN技术、网络信息安全管理、运维保障服务相关的自有能力，确保能够实现以下功能：

- 实现基于全局的多维度可视呈现，包括但不限于：提供全局的网络拓扑呈现，设备状态、链路流量及状态呈现，链路质量呈现、应用的多维度呈现以及网络故障呈现；

- 降低QoS配置复杂度，通过全网资源带宽可视化，实现基于控制器Web页面的简易全局QoS配置一键下发；

- 实现智能选路，支持基于路径优选、基于链路质量优选、基于应用带宽、以及时间段策略的选路和多重功能组合的智能流量调度功能；

- 规划设计生态环境厅全省内部网络IP地址，组网后的网络需继续沿用生态环境系统地址规划，确保采购人网络系统平滑过渡；

- 实现网络智能管理，提供SDWAN网络管理平台，实现大规模多层级网络的基础资源管理、身份与接入管理、端点准入安全管理、VPN管理、网络智能分析等功能；

- 开展对网络的整体安全运维，及时发现网络中的异常攻击行为，定期分析网络流量，形成网络流量分析报告；

- 其它要求

- 总体技术方案

投标人应提供总体技术方案，方案须包含项目需求与现状分析、电子政务外网对接说明、业务网络拓扑结构设计、网络优化设计、IP地址规划等。整体解决方案应清晰直观展现本次项目建设全景，提供完善的技术方案确保项目安全稳定运行，方案应科学、合理、切实可行、针对性强、图文并茂，符合本项目建设需求。所有万兆光纤口、千兆光纤口均需配置对应的光模块。

- 项目实施方案

投标人应提供项目实施方案，方案须包含项目工期计划、实施团队架构、实施内容、质量保障方案、风险控制措施等，确保按工期要求完成所有工作，并确保项目整体质量控制达到项目设计要求。

投标人需承诺在中标后配合采购人进行项目试点实施，中标后10天内完成至少两个地市与省厅的网络升级改造试点工作，期间所需软硬件设备及辅材全部由投标人提供，如测试结果与投标文件响应内容不符，投标人将按照政府采购有关规定承担法律责任。

- 线路割接方案

为保障专网业务的平稳过渡，投标人应在充分调研采购人组网方案和运行情况的基础上，就专网割接制定符合项目需求的割接方案。

- 售后服务方案

投标人提供维护服务保障体系和完整合理的服务方案，内容包含；服务机构、服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障等内容。售后服务和培训

投标人应提供售后服务方案和培训方案，方案须包含售后服务体系、售后服务团队、服务响应时间、服务内容、培训计划、培训内容等。

售后运行维护服务内容：

投标人在本项目使用的软硬件均需提供项目服务期内的售后质保服务，并提供运行维护保障服务，投标人应提供相应期限的服务承诺函。通过对软硬件系统环境定期进行规范化的预防性维护，提高系统的可靠性、稳定性及可使用率，充分排查系统隐患，最大限度减小系统的非计划停机可能性；对突发故障提供及时且高效的技术支持和解决方案，减低故障对系统的影响。

服务响应时间要求：

| 序号 | 响应级别 | 问题描述 | 响应时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紧急 | 核心业务功能及组件不可用或全部瘫痪的严重故障类问题 | 15分钟内进行响应 |
| 2 | 高 | 部分业务功能或组件受到影响，或业务软件时断时续等故障类问题 | 30分钟内进行响应 |
| 3 | 中 | 单一业务简单故障方面问题 | 2小时内进行响应 |
| 4 | 低 | 针对于业务使用方法、产品需求等一般技术咨询类问题 | 4小时内进行响应 |

服务质量考核：

为有效规范中标人所提供技术服务的内容及质量，采购人将对中标人的技术服务进行管理及考核，并作为服务验收和付款的依据。中标人须设立服务质量监督员并定期（至少每季度一次）向采购人汇报合同要求范围内的技术服务（包含常规巡检、故障处理、备件更换等）执行情况及质量状况，针对采购人提出的意见及建议提出服务质量整改措施并跟踪落实。

如因中标人技术能力导致设备故障引起采购人业务网络服务中断，采购人将视故障的影响程度，进行服务考核和处理，若导致重大故障或引发严重后果，采购人有权利要求中标人赔偿因此造成的相关损失。

- 网络安全服务方案

投标人应提供网络和安全运营服务方案，方案须包含但不限于网络系统升级调优、网络安全管理、漏洞扫描、流量监控等，满足省市县三级组网、路由、QoS等服务需求，及时发现网络攻击流量、异常流量，确保业务专网稳定可靠安全运行。

- 应急保障方案

投标人应结合本项目特点，提供对应的应急响应方案，包括但不限于组织架构、响应时间、响应流程、故障处置等内容，以及针对软件系统故障、硬件系统故障、网络故障、网络攻击、信息破坏等事件的专项响应方案。

- 本地化服务能力

投标人应具备省、市、县三级本地化服务能力，在全省13个地市具有本地服务机构或承诺中标后成立本地化服务团队。

投标人中标后需提供项目整体保障和技术支持服务，确保本项目范围内的硬件和软件能够正常使用。在出现故障时，按响应级别在规定时间内响应，必要时应派技术人员及时到现场处理问题，遇到重大事件应无条件响应。

项目服务期间，投标人应根据项目需求，提供笔记本电脑（不少于1台）和手持设备（不少于8台），用于项目联网调试及兼容性、稳定性测试。专用笔记本配置酷睿 Ultra 7同等或以上配置CPU，内存>=32G，SSD硬盘>=1T；手持设备根据项目需求配置安卓系统（提供承诺函）。

- 培训方案

投标人应根据项目需求，制定有针对性的培训方案，包括但不限于培训内容、培训形式、培训频次（每季度至少1次）、培训人数（每次不少于5人）、培训地点等内容，建立完善的反馈机制，确保团队能够始终保持高水平的运维能力。

- 机房运营及灾备服务方案

投标人应提供机房运营及灾备服务方案，包括但不限于机房温湿度监控、机房配电监控、巡检、远程技术支撑等。

- 项目服务团队

为满足本项目建设与服务要求，投标人提供的项目服务团队应具备足够的专业技术能力，具有完善的组织架构，至少包括1名项目经理、以及不少于8人的运维团队成员。

项目经理具备高级工程师证书（通信工程或电子信息类）、ITSS IT服务项目经理证书、一级建造师（通信与广电工程）、网络安全能力认证证书CCSC证书。

技术负责人具备高级工程师证书（电子信息类）、信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书、注册信息安全管理人员（CISP-CISO）证书。

安全负责人具备高级工程师证书（电子信息工程类）、信息系统项目管理师证书、ITSS IT服务工程师证书、注册信息安全管理人员（CISP-CISO）证书

运维团队成员中具备注册信息安全工程师CISP认证证书、高级网络规划设计师、信息安全保障人员认证证书CISAW（安全运维或应急服务）、注册信息系统安全专家（CISSP）等项目相关的资质认证证书。

投标人需提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料。

项目团队需有一人在省生态环境厅驻场，提供与采购人工作时间相同的驻场运维服务，及时协调解决日常使用、运维中的故障。

- 投标人履约能力

投标人具有国家认证认可监督管理委员会认可的机构颁发的有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证，投标人具有中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级（一级）证书，具有中国通信工业协会颁发的信息系统业务安全服务资质证书，投标人具有GB/T 30146-2023业务连续性管理体系认证证书、GB/T 37228-2025应急预案管理体系认证证书、GB/T 35966-2018 高技术质量服务认证证书，提供有效期内证书复印件。

提供2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）签署的业务专网运营服务，（需提供可证明为业务专网运营服务的相关内容及签署日期的关键页合同复印件，合同需为与最终用户签订的合同）

采购包2：江苏省生态环境厅视频监控租赁和移动办公数据接入服务项目

- 环太湖视频监控系统

建立环太湖视频监控系统，提供无锡、宜兴、苏州、常州等地共计46个点位的视频监控及网络线路租用服务，实现对监控点统一管理、分权监控，进行实时监控。主要服务需求：

相关设备日常维护工作：光缆维护、供电维护、摄像头清洁、摄像头前障碍物清理、太阳能板清洁、前端存储设备维护、全球眼平台维护等。

为46个监控点位提供更新摄像头服务，为有线和无线网络接入服务。

提供集中视频监控应用平台软件，实现对本次项目中环太湖沿岸各视频监控点网络高清摄像头的管理及视频查看功能。

系统故障响应时间：通知起2小时内响应，72小时内修复。突发紧急事件应1小时内响应，24小时内解决故障。（湖面监控除外）。

| 序号 | 地区 | 接入点名称 | 序号 | 地区 | 接入点名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州 | 常州百渎湿地-武进区 | 24 | 无锡 | 无锡鼋头渚-滨湖区 |
| 2 | 常州 | 常州九孔桥-武进区 | 25 | 无锡 | 无锡小溪港-滨湖区 |
| 3 | 常州 | 常州太滆港-武进区 | 26 | 无锡 | 无锡许仙港-滨湖区 |
| 4 | 常州 | 常州雅浦港湖面-武进区 | 27 | 无锡 | 无锡南泉水厂取水口一期-滨湖区 |
| 5 | 常州 | 常州竺山湖湖面-武进区 | 28 | 无锡 | 无锡锡东水厂 |
| 6 | 苏州 | 苏州庙港水源地-吴江区 | 29 | 无锡 | 无锡六步港-滨湖区 |
| 7 | 苏州 | 苏州上山水源地-虎丘区 | 30 | 无锡 | 无锡黄泥田港-滨湖区 |
| 8 | 苏州 | 苏州寺前水源地-吴中区 | 31 | 无锡 | 无锡千波桥-滨湖区 |
| 9 | 苏州 | 苏州亭子港水源地-吴江区 | 32 | 无锡 | 无锡大箕山-滨湖区 |
| 10 | 苏州 | 苏州金墅湾水源地-虎丘区 | 33 | 无锡 | 无锡杨湾-滨湖区 |
| 11 | 苏州 | 苏州渔洋山水源地-吴中区 | 34 | 无锡 | 无锡新港-滨湖区 |
| 12 | 无锡 | 东泉蓝藻打捞点 | 35 | 无锡 | 无锡直湖港-滨湖区 |
| 13 | 无锡 | 管社山码头 | 36 | 无锡 | 无锡北闸口-滨湖区 |
| 14 | 无锡 | 无锡壬子港-滨湖区 | 37 | 无锡 | 无锡杨干港-滨湖区 |
| 15 | 无锡 | 无锡渔港-滨湖区 | 38 | 无锡宜兴 | 宜兴兰右港 |
| 16 | 无锡 | 无锡市灵山码头-滨湖区 | 39 | 无锡宜兴 | 无锡八房港-宜兴市 |
| 17 | 无锡 | 无锡犊山码头-滨湖区 | 40 | 无锡宜兴 | 无锡符渎港-宜兴市 |
| 18 | 无锡 | 无锡三国城码头-滨湖区 | 41 | 无锡宜兴 | 无锡林庄港-宜兴市 |
| 19 | 无锡 | 无锡月亮湾-滨湖区 | 42 | 无锡宜兴 | 无锡庙渎港-宜兴市 |
| 20 | 无锡 | 无锡省干疗养院-滨湖区 | 43 | 无锡宜兴 | 无锡乌溪港-宜兴市 |
| 21 | 无锡 | 无锡闾江口-滨湖区 | 44 | 无锡宜兴 | 无锡宜兴市师渎港-宜兴市 |
| 22 | 无锡 | 无锡庙港 | 45 | 无锡宜兴 | 无锡茭渎港-宜兴市 |
| 23 | 无锡 | 无锡市南泉水厂沿岸-滨湖区 | 46 | 无锡宜兴 | 无锡符渎港-西部湖区湖面-宜兴市 |

视频监控平台能力：

1、★项目所提供的视频平台需具备国产化适配能力。（提供相关证明材料）

2、★视频平台需满足网络安全等级保护三级标准，并部署于A级数据中心机房。（提供备案证明及检测报告）

3、平台需支持以下功能：

★实时视频：视频实时预览，支持流畅、高清码流切换，支持电子放大；支持多窗口模式；支持手动轮巡；支持展示画面截图；支持声音开关配置；支持云台控制权限配置；支持视频参数权限配置；支持浏览器视频预览；视频画面截图保存，支持分享。（提供相关截图证明材料）

4、★设备管理：具备对摄像头进行统一建档与管理能力，提供设备信息查看、设备标签管理等核心功能，保证设备信息“完整、唯一、清晰”。

5、★视频质量检测：支持针对摄像头画质进行AI检测，支持黑屏、视频遮挡、场景变更等智能检测算法。

6、★云存检测：支持针对摄像头云存情况进行检测，保证视频资源的完整性。

7、★网络检测：支持针对摄像头所在网络链路进行诊断，检查链路上各网元异常情况。

8、★视频水印：支持开启视频水印，支持在预览和回放画面叠加水印。

- 互联网专线

| 序号 | 单位 | 地址 | 速率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省生态环境监控中心（业务互联网） | 南京市鼓楼区江东北路176号 | 500M |
| 2 | 江苏省生态环境厅（办公互联网） | 南京市鼓楼区江东北路176号 | 400M |
| 3 | 江苏省生态环境监控中心（办公互联网） | 南京市鼓楼区江东北路176号 | 400M |
| 4 | 江苏省生态环境厅（业务互联网） | 南京市鼓楼区江东北路176号 | 100M |
| 5 | 江苏省核与辐射安全监督管理中心（办公专线） | 南京市建邺区云龙山路75号辐射环保生产综合楼 | 300M |
| 6 | 江苏省核与辐射安全监督管理中心（业务专线） | 南京市建邺区云龙山路75号辐射环保生产综合楼 | 50M |
| 7 | 江苏省环境监测中心 | 江苏省南京市建邺区中和路100号 | 300M |
| 8 | 江苏省固体废物管理中心 | 南京市鼓楼区江东北路176号 | 100M |

参数规格如下：

| 序号 | 业务种类 | 技术规格、参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 互联网专线 | 上下行带宽对等，实际测速结果达到用户签约合同的带宽要求视为测速达标。 |
| 2 |  | ★丢包率：对公网DNS进行Ping包测试，包长为默认64Byte，平均丢包率≤2%。 |
| 3 |  | ★IP地址：每条宽带提供互联网专用固定IP地址。 |
| 4 |  | 网络时延：对公网DNS进行Ping包测试，包长为默认64Byte，要求平均时延≤50ms。 |
| 5 |  | 业务可用率：线路通路全年可用率平均达到99％。 |
| 6 |  | 接口要求：提供FE接口。 |
| 7 |  | 如后续存在线路调整或合并需求，投标人需配合甲方完成网络割接及测试工作。 |

- VPDN移动专网安全接入需求

在生态环境厅整体信息化规划的指导下，2026移动办公数据接入服务将继续满足厅内职工移动数据的使用需求：在保障网络安全的前提下，确保移动端在高速流量环境下平滑过渡，同时满足语音通话、内部通信等功能，为居家办公、提供必要条件，提升服务适配性与用户使用体验，并提供VPDN专网电路1条，以满足至少630台移动执法、移动办公等移动终端APP安全接入的需求。每月具体服务内容包括：

（1）数据接入数量预计为 630套，采购人可根据实际终端接入情况对数量进行增减调整，投标人不得因数量变动调整单个接入终端报价。

（2）★提供全国移动流量接入服务不低于100G，支持 5G/4G/3G 网络，确保在 4G/5G 高速流量环境下平滑过渡。

（3）提供全国语音通话服务不少于 1500 分钟。

（4）提供单位内部通信通话服务不少于 500 分钟。

（5）提供南京市家庭宽带服务不低于 1000M。

（6）主号提供短信服务每月不少于100条。

（7）★移动网络运营商需提供全国范围内语音免费漫游服务。

交付要求：为最大限度地保证职工使用移动办公数据接入服务的稳定性和持续性，要求中标服务商于本合同中标后15个工作日内，完成所有用户的服务切换。

服务要求：运营商网络日常服务满足国家相关法律法规和相关服务规范要求。需根据实际使用场景及业务的安全性保障，制定安全管控策略，明确管控操作方法，确保具备实际落地性。

★SIM卡要求：因厅内办公接入要求，本次采购移动办公数据接入服务需满足厅内工作信息防护要求，供应商提供SIM卡需要具有数十兆字节的存储空间，卡内存储量子安全密钥、数字证书等信息；SIM卡内置密码芯片,提供数据加解密、证书签名验签等能力产品通过了国家密码管理局商用密码监测中心的《密码模块安全技术要求》第二级要求（需要提供产品产品白皮书和SIM卡商密证书）。

- 项目整体服务要求

在服务期间，要求提供服务的成交供应商具备以下服务能力，并提供相应服务。

承担骨干传输电路及接入传输电路端到端的维护管理任务。每季度向用户提供电路运行质量报告，确保电路各项运行指标正常。骨干电路出现重大故障时，能快速启用冗余备份电路。要求环保业务专网可用率平均达到99.8%；端对端可用率达到99.7%；业务中断四个小时内线路恢复百分比为90%；平均恢复时间小于4小时。

确保专线网络通讯的信息安全，提出专线系统的安全解决方案，承诺专线仅为采购人专用，任何第三方用户不得通过专线接入采购人网络。

对网络实施7×24小时网管监控，设立专人服务省生态环境厅。要求具备省市县三级维护能力，服务团队人员应获得相应资格证书。

提供日常巡检、季度安全巡检测试、维护服务。

★提供24小时统一故障申告服务电话，提供故障响应服务承诺。

提供项目相关服务内容的培训，培训服务覆盖采购人省市县三级团队人员，培训费用不低于合同总额。

因成交供应商原因(不含人为破坏和不可抗力影响)造成线路全阻断时间连续24小时以上，成交供应商延长半个月的该专线使用时间；超过48小时，投标人延长一个月该专线使用时间；专线阻断时间连续超过72小时，采购人有权在合同期满后终止协议。阻断时间的计算，以成交供应商接到采购人申告或成交供应商查出阻断的时间起至恢复通信业务时止（需投标人提供承诺函）。

- 其它要求

- 总体技术方案

投标人应提供总体技术方案，方案须包含项目需求与现状分析业务网络拓扑结构设计、网络优化设计、IP地址规划等。整体解决方案应清晰直观展现本次项目建设全景，提供完善的技术方案确保项目安全稳定运行，方案应科学、合理、切实可行、针对性强、图文并茂，符合本项目建设需求。所有万兆光纤口、千兆光纤口均需配置对应的光模块。

- 网络安全设计方案

投标人应提供网络安全设计方案，方案须包含整体网络安全架构、系统安全功能、方案、网络系统升级调优、网络安全管理、漏洞扫描、流量监控等，满足省市县三级组网、路由、QoS等服务需求，及时发现网络攻击流量、异常流量，确保专网稳定可靠安全运行。

方案应科学、合理、切实可行、针对性强，确保实现网络升级改造的安全需求，确保安全接入网络。

- 项目实施方案

投标人应提供项目实施方案，方案须包含项目工期计划、实施团队架构、实施内容、质量保障方案、风险控制措施等，确保按工期要求完成所有工作，并确保项目整体质量控制达到项目设计要求。

投标人需承诺在中标后配合采购人进行项目试点实施，中标后10天内完成至少两个地市与省厅的网络升级改造试点工作，期间所需软硬件设备及辅材全部由投标人提供，如测试结果与投标文件响应内容不符，投标人将按照政府采购有关规定承担法律责任。

- 线路割接方案

为保障业务和线路的平稳过渡，投标人应针对互联网专线宽带、互联网区运维应急通道、裸光纤接入制定符合项目需求的线路割接方案。割接安排及影响时间估算需真实、可行。投标人提供影响时间承诺函。

- 售后服务及培训方案

投标人提供维护服务保障体系和完整合理的服务方案，内容包含；服务机构、服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障等内容。

投标人应根据项目需求，制定有针对性的培训方案，包括但不限于培训内容、培训形式、培训频次（每季度至少1次）、培训人数（每次不少于5人）、培训地点等内容，建立完善的反馈机制，确保团队能够始终保持高水平的运维能力。

售后运行维护服务内容：

投标人在本项目使用的软硬件均需提供三年售后质保服务，并提供运行维护保障服务，投标人应提供相应期限的服务承诺函。通过对软硬件系统环境定期进行规范化的预防性维护，提高系统的可靠性、稳定性及可使用率，充分排查系统隐患，最大限度减小系统的非计划停机可能性；对突发故障提供及时且高效的技术支持和解决方案，减低故障对系统的影响。

服务响应时间要求：

| 序号 | 响应级别 | 问题描述 | 响应时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紧急 | 核心业务功能及组件不可用或全部瘫痪的严重故障类问题 | 15分钟内进行响应 |
| 2 | 高 | 部分业务功能或组件受到影响，或业务软件时断时续等故障类问题 | 30分钟内进行响应 |
| 3 | 中 | 单一业务简单故障方面问题 | 2小时内进行响应 |
| 4 | 低 | 针对于业务使用方法、产品需求等一般技术咨询类问题 | 4小时内进行响应 |

服务质量考核：

为有效规范中标人所提供技术服务的内容及质量，采购人将对中标人的技术服务进行管理及考核，并作为服务验收和付款的依据。中标人须设立服务质量监督员并定期（至少每季度一次）向采购人汇报合同要求范围内的技术服务（包含常规巡检、故障处理、备件更换等）执行情况及质量状况，针对采购人提出的意见及建议提出服务质量整改措施并跟踪落实。

如因中标人技术能力导致设备故障引起采购人业务网络服务中断，采购人将视故障的影响程度，进行服务考核和处理，若导致重大故障或引发严重后果，采购人有权利要求中标人赔偿因此造成的相关损失。

- 应急保障方案

投标人应结合本项目特点，提供对应的应急响应方案，包括但不限于组织架构、响应时间、响应流程、故障处置等内容，以及针对软件系统故障、硬件系统故障、网络故障、网络攻击、信息破坏等事件的专项响应方案。

- 本地化服务能力

投标人应具备省、市、县三级本地化服务能力，在全省13个地市具有本地服务机构或承诺中标后成立本地化服务团队。

投标人中标后需提供项目整体保障和技术支持服务，确保本项目范围内的硬件和软件能够正常使用。在出现故障时，按响应级别在规定时间内响应，必要时应派技术人员及时到现场处理问题，遇到重大事件应无条件响应。

项目服务期间，投标人应根据项目需求，提供笔记本电脑（不少于1台）和手持设备（不少于8台），用于项目联网调试及兼容性、稳定性测试。专用笔记本配置酷睿 Ultra 7同等或以上配置CPU，内存>=32G，SSD硬盘>=1T；手持设备根据项目需求配置安卓系统（提供承诺函）。

- 项目服务团队

为满足本项目建设与服务要求，投标人提供的项目服务团队应具备足够的专业技术能力，具有完善的组织架构，至少包括一名项目经理、以及不少于5人的运维团队成员。

项目经理具备高级工程师证书（通信工程或电子信息类）、ITSS IT服务项目经理证书、一级建造师（通信与广电工程）、网络安全能力认证证书CCSC证书。

技术负责人具备高级工程师证书（电子信息类）、信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书、注册信息安全管理人员（CISP-CISO）证书。

安全负责人，安全负责人具备高级工程师证书（电子信息工程类）、信息系统项目管理师证书、ITSS IT服务工程师证书、注册信息安全管理人员（CISP-CISO）证书。

团队成员中有注册信息安全工程师CISP认证证书、高级网络规划设计师、信息安全保障人员认证证书CISAW（安全运维或应急服务）、注册信息系统安全专家（CISSP）证书等项目相关的资质认证证书。

投标人需提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料。

- 投标人履约能力

投标人具有国家认证认可监督管理委员会认可的机构颁发的有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证。投标人具有GB/T 30146-2023业务连续性管理体系认证证书、GB/T 37228-2025应急预案管理体系认证证书、GB/T 35966-2018 高技术质量服务认证证书。提供最新的中国互联网信息中心CNNIC发布的统计报告页面截图证明。

投标人具备自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）的同时具有视频监控和网络线路租用的项目案例。（提供有效合同复印件并加盖投标人公章）

投标人具有相关软件著作权证书，证书名包含“网管接口监控”“光网络故障定位”“宽带线路检测”“线路维护可视化”等。

## 五、商务要求

- 项目服务期

服务期三年，合同一年一签，除非任何一方在当年服务期限届满前九十日书面通知另一方不再续展，否则将在服务期限内续展一年，最长不超过三年。

- 工期要求

投标人需承诺在合同签订后15个自然日内完成所有网络部署、软硬件的集成、系统割接与调试，实现整体项目正式运营。合同签订后15个自然日后，招标人将不再续签原有网络和业务专网租用等服务，如投标人未能按时完成本项目建设并提供运营服务，投标人需按照招标人现有使用需求，由投标人向原软硬件和业务专网等服务提供方支付租用费，直至本项目运营服务正式验收投入使用。（投标人提供承诺函证明）

- 付款条件

付款方式：本项目合同签订之日起10个工作日内，采购人向供应商支付本合同总金额的50%作为预付款；服务期满后支付余款。

## 六、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.本项目不接受进口产品参与投标。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 1 | 已被推荐为分包1中标候选人的投标人可以参与分包2的评审。满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.采购本国产品的支持政策

7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

采购包1：

| 评标内容 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、报价部分（10分） |  |  |
| 1 报价部分 | 采用低价优先法，满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 | 10 |
| 二、技术部分（59分） |  |  |
| 2.1 技术要求响应 | 根据投标人的技术响应情况评分。所投产品及服务全部符合采购文件第四章：四、技术要求 采购包1 技术指标中要求的得28分；其中带★内容有负偏离的每项扣1分（共28项），扣完为止。 （投标人需按照本采购文件的技术指标要求和其他要求等，在“技术参数响应偏离表”以及“商务条款响应偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及服务承诺，并按照采购要求提供产品的技术参数的证明材料，未提供有效证明材料的不得分。） | 28 |
| 2.2 总体技术方案 | 根据投标单位的投标文件响应情况，以及总体技术方案的技术完整性、可行性、科学性进行综合评分。方案科学完整、详细、切实可行，优于招标文件需求得4分，方案符合招标文件需求得2分，不满足或未提供的不得分。 | 4 |
| 2.3 项目实施方案 | 2.3.1试点实施承诺：投标人需承诺在中标后配合采购人进行项目试点实施，中标后10天内完成不少于两个地市与省厅的通信线路和网络运营试点工作，期间所需软硬件设备及辅材全部由投标人提供，如测试结果与投标文件响应内容不符，投标人将按照政府采购有关规定承担法律责任。提供项目试点承诺函得1分，每多承诺完成一个地市试点加0.5分。本项满分2分。未提供承诺函或不满足不得分。 2.3.2投标人应提供项目实施方案，方案须包含项目工期计划、实施团队架构、实施内容、质量保障方案、风险控制措施等。优于采购需求的得2分，满足采购需求的得1分，未提供或不满足不得分。 | 4 |
| 2.4 线路割接方案 | 为保障业务和线路的平稳过渡，投标人应针对互联网专线宽带、互联网区运维应急通道、裸光纤接入制定符合项目需求的线路割接方案。 2.4.1 通过技术手段保障，承诺完全不影响系统运行和用户使用的，得2分；承诺影响时间在1小时（含）以内的，得1分；承诺影响时间超过1小时、或未提供承诺的，不得分。（割接安排及影响时间估算需真实、可行） 2.4.2 线路割接方案优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合或未提供的得0分。 | 5 |
| 2.5 售后服务方案 | 投标人提供维护服务保障体系和完整合理的服务方案，内容包含；服务机构、服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障等内容。方案优于招标文件要求得3分、满足招标文件要求得2分、不满足或未提供的不得分。 | 3 |
| 2.6 网络安全服务方案 | 投标人应根据项目需求提供具体详实的网络安全服务方案，方案需科学有效且具有可操作性。方案优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合或未提供的得0分。 | 3 |
| 2.7 应急保障方案 | 投标人应提供科学、合理、详细的应急保障方案，且有可供应急使用的备品备件库。方案优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合或未提供的得0分。 | 3 |
| 2.8 本地化服务方案 | 投标人提供江苏全省省、市、县三级本地化服务能力方案。方案优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合或未提供的得0分。 | 3 |
| 2.9 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案进行打分。优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供的不得分。 | 3 |
| 2.10机房运营及灾备服务方案 | 投标人应提供机房运营及灾备服务方案，包括但不限于机房温湿度监控、机房配电监控、巡检、远程技术支撑等。 优于采购需求的得3分，满足采购需求的得2分，未提供或不满足不得分。 | 3 |
| 三、商务部分（31分） |  |  |
| 3.1 企业资质 | 3.1.1投标人具有国家认证认可监督管理委员会认可的机构颁发的有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证。每提供1个得1分，不提供不得分，最高得3分。（提供有效证书扫描件或复印件并加盖投标人公章） | 3 |
|  | 3.1.2投标人具有中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位证书，具有中国通信工业协会颁发的信息系统业务安全服务资质证书，每提供1个得2分，不提供不得分，最高得4分。（提供有效证书扫描件或复印件并加盖投标人公章） | 4 |
|  | 3.1.3投标人具有GB/T 30146-2023业务连续性管理体系认证证书、GB/T 37228-2025应急预案管理体系认证证书、GB/T 35966-2018 高技术质量服务认证证书每提供1个得2分，不提供不得分，最高得6分。（提供有效证书扫描件或复印件并加盖投标人公章） | 6 |
| 3.2 项目团队人员 | 3.2.1投标人需针对本项目组建项目服务团队，配备1名项目经理，项目经理具备高级工程师证书（通信工程或电子信息类）、ITSS IT服务项目经理证书、一级建造师（通信与广电工程）、网络安全能力认证证书CCSC证书。每提供1类证书得1分，最高得4分。（提供证书复印件、投标人近3个月为其缴纳任意1个月的社保缴费证明材料并加盖公章） | 4 |
|  | 3.2.2投标人需针对本项目组建项目服务团队，配备1名技术负责人，技术负责人具备高级工程师证书（电子信息类）、信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书、注册信息安全管理人员（CISP-CISO）证书。每提供1类证书得1分，最高得4分。（提供证书复印件、投标人近3个月为其缴纳任意1个月的社保缴费证明材料并加盖公章） | 4 |
|  | 3.2.3投标人需针对本项目组建项目服务团队，配备1名安全负责人，安全负责人具备高级工程师证书（电子信息工程类）、信息系统项目管理师证书、ITSS IT服务工程师证书、注册信息安全管理人员（CISP-CISO）证书，每提供1类证书得1分，最高得4分。（提供证书复印件、投标人近3个月为其缴纳任意1个月的社保缴费证明材料并加盖公章） | 4 |
|  | 3.2.4除项目经理，技术负责人，安全负责人外，其它团队成员中有注册信息安全工程师CISP认证证书、高级网络规划设计师、信息安全保障人员认证证书CISAW（安全运维或应急服务）、注册信息系统安全专家（CISSP），每提供1类证书得1分，最高得2分，一人多证按一证计算。 （提供投标人近3个月内为以上人员缴纳的任意1个月的社保缴费证明复印件，以及上述人员相关证书复印件，并加盖投标人公章，否则不得分) | 2 |
| 3.3 业绩和履约能力 | 提供2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）签署的业务专网运营服务，每提供1个合同得2分，最高得4分。（需提供可证明为业务专网运营服务的相关内容及签署日期的关键页合同复印件，合同需为与最终用户签订的合同） | 4 |

采购包2：

| 评标内容 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、报价部分（10分） |  |  |
| 1 报价部分 | 采用低价优先法，满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 | 10 |
| 二、技术部分（54分） |  |  |
| 2.1 技术要求响应 | 根据投标人的技术响应情况评分。所投产品及服务全部符合采购文件第四章：四、技术要求 采购包1 技术指标中要求的得28分；其中带★内容有负偏离的每项扣2分（共14项），扣完为止。 （投标人需按照本采购文件的技术指标要求和其他要求等，在“技术参数响应偏离表”以及“商务条款响应偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及服务承诺，并按照采购要求提供产品的技术参数的证明材料，未提供有效证明材料的不得分。） | 28 |
| 2.2 总体技术方案 | 根据投标单位的投标文件响应情况，以及总体技术方案的技术完整性、可行性、科学性进行综合评分。方案科学完整、详细、切实可行，优于招标文件需求得4分，方案符合招标文件需求得2分，不满足或未提供的不得分。 | 4 |
| 2.3 网络安全设计方案 | 投标人应根据项目需求提供具体详实的网络安全服务方案，方案需科学有效且具有可操作性。方案优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合或未提供的得0分。 | 3 |
| 2.4 项目实施方案 | 2.4.1试点实施承诺：投标人需承诺在中标后配合采购人进行项目试点实施，中标后10天内完成不少于两个地市与省厅的通信线路和网络运营试点工作，期间所需软硬件设备及辅材全部由投标人提供，如测试结果与投标文件响应内容不符，投标人将按照政府采购有关规定承担法律责任。提供项目试点承诺函得1分，每多承诺完成一个地市试点加0.5分。本项满分2分。未提供承诺函或不满足不得分。 2.4.2投标人应提供项目实施方案，方案须包含项目工期计划、实施团队架构、实施内容、质量保障方案、风险控制措施等。优于采购需求的得2分，满足采购需求的得1分，未提供或不满足不得分。 | 4 |
| 2.5 线路割接方案 | 为保障业务和线路的平稳过渡，投标人应针对互联网专线宽带、互联网区运维应急通道、裸光纤接入制定符合项目需求的线路割接方案。 2.5.1 通过技术手段保障，承诺完全不影响系统运行和用户使用的，得2分；承诺影响时间在1小时（含）以内的，得1分；承诺影响时间超过1小时、或未提供承诺的，不得分。（割接安排及影响时间估算需真实、可行） 2.5.2 线路割接方案优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合或未提供的得0分。 | 5 |
| 2.6 售后服务及培训方案 | 2.6.1投标人提供维护服务保障体系和完整合理的服务方案，内容包含；服务机构、服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障等内容。优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供的不得分。 2.6.2投标人提供培训内容、培训形式、培训频次、培训人数、培训地点等内容。优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供的不得分。 | 4 |
| 2.7 应急保障方案 | 投标人应提供科学、合理、详细的应急保障方案，且有可供应急使用的备品备件库。方案优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合或未提供的得0分。 | 3 |
| 2.8 本地化服务能力 | 投标人提供江苏全省省、市、县三级本地化服务能力方案。方案优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合或未提供的得0分。 | 3 |
| 三、商务部分（36分） |  |  |
| 3.1 企业资质 | 3.1.1投标人具有国家认证认可监督管理委员会认可的机构颁发的有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证。每提供1个得1分，不提供不得分，最高得3分。（提供有效证书扫描件或复印件并加盖投标人公章） | 3 |
|  | 3.1.2投标人具有GB/T 30146-2023业务连续性管理体系认证证书、GB/T 37228-2025应急预案管理体系认证证书、GB/T 35966-2018 高技术质量服务认证证书每提供1个得2分，不提供不得分，最高得6分。（提供有效证书扫描件或复印件并加盖投标人公章） | 6 |
|  | 3.1.3投标人具备通信服务能力，根据投标人可支配使用的互联网IPV4/IPV6地址数量进行评分：具有具有5000万（含）个以上IPV4地址，以及5000（含）个/32块以上IPV6地址，得4分。其余不得分。（提供最新的中国互联网信息中心CNNIC发布的统计报告页面截图证明，未提供有效证明文件不得分） | 4 |
| 3.2 项目团队人员 | 3.2.1投标人需针对本项目组建项目服务团队，配备1名项目经理，项目经理具备高级工程师证书（通信工程或电子信息类）、ITSS IT服务项目经理证书、一级建造师（通信与广电工程）、网络安全能力认证证书CCSC证书。每提供1类证书得1分，最高得4分。（提供证书复印件、投标人近3个月为其缴纳任意1个月的社保缴费证明材料并加盖公章） | 4 |
|  | 3.2.2投标人需针对本项目组建项目服务团队，配备1名技术负责人，技术负责人具备高级工程师证书（电子信息类）、信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书、注册信息安全管理人员（CISP-CISO）证书。每提供1类证书得1分，最高得4分。（提供证书复印件、投标人近3个月为其缴纳任意1个月的社保缴费证明材料并加盖公章） | 4 |
|  | 3.2.3投标人需针对本项目组建项目服务团队，配备1名安全负责人，安全负责人具备高级工程师证书（电子信息工程类）、信息系统项目管理师证书、ITSS IT服务工程师证书、注册信息安全管理人员（CISP-CISO）证书，每提供1类证书得1分，最高得4分。（提供证书复印件、投标人近3个月为其缴纳任意1个月的社保缴费证明材料并加盖公章） | 4 |
|  | 3.2.4除项目经理，技术负责人，安全负责人外，其它团队成员中有注册信息安全工程师CISP认证证书、高级网络规划设计师、信息安全保障人员认证证书CISAW（安全运维或应急服务）、注册信息系统安全专家（CISSP），每提供1类证书得1分，最高得2分，一人多证按一证计算。 （提供投标人近3个月内为以上人员缴纳的任意1个月的社保缴费证明复印件，以及上述人员相关证书复印件，并加盖投标人公章，否则不得分) | 2 |
| 3.3 业绩和履约能力 | 投标人具备自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）的同时具有视频监控和网络线路租用的项目案例，每提供1个得2分，最高得6分。（提供有效合同复印件并加盖投标人公章） | 6 |
| 3.4 软件著作权 | 投标人具有软件著作权证书，证书名包含“网管接口监控”“光网络故障定位”“宽带线路检测”“线路维护可视化”关键词之一，每提供一类得1分，最高得3分。（提供有效证书扫描件并加盖投标人公章）（如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键词不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求） | 3 |

说明： 以上证明、证书、认证等资料均需提供扫描件或复印件。采购人将在合同签订前对以上评分项目中证明材料原件及承诺的能力情况进行核查，如果发现与投标文件所载内容不符，采购人有权报告政府采购监督管理部门依据相关法律法规处理。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

采购编号：

采购包号：

投标总报价： （元/年）

小写： （人民币：元）

注：请供应商按照一年的预算报价。

附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分项服务名称/货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期/服务期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。

4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日           期：___年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，     项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，    项目（项目名称）（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：___年____月____日

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。