招 标 文 件

项目名称：盐城市2026年普通公路建设工程质量检测项目

项目编号：JSZC-320900-WYGS-G2026-0011

盐城市公路事业发展中心

2026年4月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  合同文本	17

第四章  采购需求	30

第五章  评标方法与评标标准	44

第六章  投标文件格式	52

# 第一章  招标公告

项目概况

盐城市2026年普通公路建设工程质量检测项目JSZC-320900-WYGS-G2026-0011招标项目的潜在供应商可在“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年5月20日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-WYGS-G2026-0011

2.项目名称：盐城市2026年普通公路建设工程质量检测项目

3.预算金额：本项目预算金额169.5万元。（分为三个分包，其中采购包1：86万元；采购包2：28.5万元；采购包3：55万元）。

4.最高限价：各采购包供应商报价时，不得超过《江苏省交通建设工程试验检测参考价格》交质公〔2016〕8号文收费标准的60%，即投标优惠率不得低于40%（检测费用计费系数为 1 - 优惠率）；供应商报价若超过前述60%收费标准的，该报价将被视为无效报价。

5.采购需求：盐城市2026年普通公路建设工程质量检测项目采购需求详见第四章“项目需求”。

6.合同履行期限：自本项目合同签订之日起一年内，具体日期以采购人要求为准。

7.本项目不接受联合体参与投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（2025年财务状况表未出的，可使用2024年度报表，成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商须为中小微企业，不接受非中小微企业参与本项目投标。（具体中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）文件。供应商投标时须提供《中小型企业声明函》，否则按无效处理。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商资质等级和要求：具备交通运输主管部门颁发的有效的公路工程质量检测乙级及以上资质。

3.2项目负责人资格和要求：具有交通运输主管部门颁发的公路工程检测工程师证书或公路水运工程试验检测师证书，要求项目负责人的检测专业需同时涵盖道路（即“道路”“公路、材料”或“道路工程”）、桥梁（即“桥梁”“桥梁隧道”或“桥梁隧道工程”）以及交通（即“交安设施”或“交通工程”）这三个专业。

3.3项目负责人及委托代理人须为供应商本单位正式在册职工（不含退休、兼职人员），须提供供应商为其缴纳的投标截止时间前近三个月内任意一个月的社会保险缴费证明。缴费证明须包含缴费时间、缴费单位、缴费人员姓名，并加盖社保机构缴费证明专用章；社保机构官网打印件与线下盖章件具有同等法律效力，缴费单位须与供应商名称一致。投标文件中须提供清晰扫描件，供评标委员会审查。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年5月20日09时00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市公路事业发展中心

地址：盐城市青年中路8号

联系人：王先生

联系方式：13770020189

2.采购代理机构信息

名 称：江苏伟业项目管理有限公司

地 址：盐城市人民南路华邦国际东厦

联系人：王工

联系方式：19951877757

3.项目联系方式

项目联系人：王工

联系方式：19951877757

# 第二章  供应商须知

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的供应商

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

### 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏伟业项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

4.3本项目招标代理服务费由采购人支付，按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协〔2022〕002）的收费标准的0.01%计取，项目代理费用计算少于5000元，按5000元结算。各供应商在投标报价无需考虑该项费用。

### 5、招标文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 10、投标文件构成

10.1供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

### 11、证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 12、投标分项报价表

12.1供应商应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、投标函和开标一览表

14.1供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 18、投标截止时间

18.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 21、开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

21.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

27.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

### 28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 32、政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低或免收履约保证金（AA级降低履约保证金缴纳比例为5%，AAA级免缴履约保证金）。

### 33、预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

甲、乙双方根据盐城市2026年普通公路建设工程质量检测项目公开招标的结果，签署本合同。

## 一、定义与解释

本合同条款下述定义和解释仅限于本招标文件使用。

1、委托方：盐城市公路事业发展中心。

2、受托方：是指其投标书已为委托方所接受，并与委托方签订了合同书并承担本项目质量检测的机构。

3、项目负责人：是指由受托方书面委任的负责本项目质量检测工作的组织管理者。

4、天：指日历日。年、月、日按公历计算。

5、时间：本招标文件所指时间均为北京时间。

## 二、委托的项目名称

1、项目名称：盐城市2026年普通公路建设工程质量检测项目。

2、服务范围：采购包1:对盐城市普通国省道建设项目进行五次质量安全综合检查及“四不两直”检查，以及本市1792公里普通国省道标志标线日常维护质量进行跟踪检测，并按期按检测活动出具报告。其中具体检查要求参照《江苏普通国省道建设工程质量检查实施细则》（苏交公程〔2017〕142号）、《江苏省普通国省道安全监督检查程序和标准（试行）》（苏交公安监〔2020〕237号）等相关文件（如有新相关文件出台按最新文件执行）。

采购包2：对农村公路省计划建设任务中40公里道路、120座桥、50公里安防工程质量安全综合检查，包括完工项目全覆盖检测以及在建项目50%检测。其中具体检查要求参照《江苏省农村公路建设工程质量检查实施细则 (试行) 》（苏交公农管〔2019〕220号）。

采购包3：对2026年普通国省道路面养护工程、桥梁养护工程、和应急养护工程等项目的中间质量鉴定检测、交工核验、质量回访检查、竣工复测等；同时承担必要的测量工作现场检测指导、内业资料检查、质保体系检查并配合采购人做好工程质量管理工作；每半年至少组织开展一次养护工程专项监督检查，检查范围包括所有养护大中修工程、桥梁维修改造工程，并根据阶段性重点任务抽查其他养护专项工程，其中具体检查要求参照《江苏普通国省道建设工程质量检查实施细则》（苏交公程〔2017〕142号）、《江苏省普通国省道安全监督检查程序和标准（试行）》（苏交公安监〔2020〕237号）等相关文件（如有新相关文件出台按最新文件执行）。

3、合同履行期限：自本项目合同签订之日起一年内，具体日期以采购人要求为准。

## 三、技术要求

1、受托方收到检测任务后，应认真做好检测前期工作，编制详细的工作方案，确定检测内容、检测操作规程、评定标准、安全保障措施和检测工期安排，经委托方审核通过后实施。

2、受托方须严格按照经委托方审核通过的工作方案规定的检测内容及时间要求进行检测，确保数据真实、可靠。受托方在检测过程中发现检测数据异常或存在可能影响正常使用的质量或安全问题时，应及时报告委托方。

3、检测过程及检测工作质量应符合现行实施的《江苏普通国省道建设工程质量检查实施细则》（苏交公程〔2017〕142号）、《江苏省普通国省道安全监督检查程序和标准（试行）》（苏交公安监〔2020〕237号）、《江苏省农村公路建设工程质量检查实施细则 (试行) 》（苏交公农管〔2019〕220号）江苏省交通运输厅有关技术规范及江苏省交通运输厅工程质量监督局下发的相关规定。

4、根据检测结果，按期按检测内容按相应合同段出具报告及相应表格，报告需盖章并附电子档。

5、检测报告格式参照省交通运输厅公路事业发展中心相关检测报告，至少应包括以下内容：

（1）检测概况：检测项目、检测频率、检测时间、所用仪器、遵照规范等。

（2）检测结果：主要指标统计合格率等。

（3）检测评价：对本次检测方案的实施评价及相关建议。

（4）检测数据等原始档案资料由受托方保存三年，三年后经委托方同意可自行处理。

## 四、各方的责任

（一）委托方的责任：

1、委托方负责本项目的管理、对检测服务进行评价、对检测费用进行审核；

2、对检测过程、结果进行监督、对受托方履约情况进行考核；

3、委托方负责提供项目基本情况资料等；指定专人负责与受托方的工作联系，协调各方面工作，帮助受托方的工作队伍进入现场工作；

4、在合同规定的时间内，就受托方书面提交并要求答复的重大问题，作出书面决定；

5、有权对受托方派出的机构与人员组织提出要求，对不称职的、严重失职的人员有权要求受托方更换；

（二）受托方的责任：

1、受托方负责按照本招标文件、投标文件和委托方的要求开展检测服务。

2、委托方根据工程需要，有权要求受托方对工作量清单中检测项目、频率、内容和方法进行增加或调整；受托方在合同执行过程中应无条件服从委托方对检测计划的调整，以及对工程管理、确保工程质量等提出的有关要求。

3、受托方在收到委托方的检测指令后，3个工作日内提交质量检测工作方案，方案经过委托方组织审查通过后，按照委托方的要求组织开展现场工作。按时完成检测任务，并于检测结束后7个工作日内提交检测报告。

4、受托方在合同执行过程中投入的人员和检测设备必须与投标文件所列一致，未经委托方批准不得更换，确保检测内容和频率，保证检测数据科学、公正、真实。受托方要及时掌握检测工作进展情况，受托方不得以其他借口减少或降低检测次数、频率、内容或是提高检测费用；否则该批次检测工作费用委托方不予支付，直至最终终止合同，一切后果和责任由受托方承担。

5、在合同期内，未经委托方同意，不得随意更换人员。若确因特殊原因需要更换项目负责人或现场负责人时，须提前7天提交与拟更换人员具备同等或更高资质的人员资质报委托方批准，经委托方批准后，方可变更人员。

6、若委托方提出人员更换要求，受托方应在接到通知的7天内选派资格和经验为委托方接受的人员进行更换。由于更换人员引起的费用由受托方承担。

7、受托方应对全部的现场检测作业和方法的适用性、可靠性和安全性负责；对其所有人员工作中的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任。如委托方提出要求，受托方应能及时提供真实的原始数据和中间数据。

8、受托方使用的检测仪器、设备等应符合现行规范、现场检测及合同的要求；如委托方认为检测现场的仪器设备和办公用品不能满足现场检测工作需要，则受托方必须及时更换或增加仪器设备和办公用品直至委托方满意为止。

9、受托方应自行承担检测工作的一切有关费用，包括整个检测期间的设备调动、维修及食宿、交通、差旅费等费用。

10、受托方应做好质量管理工作，建立健全质量保证体系，加强工作全过程的质量控制，应按期、按质、按量地完成委托的各项工作内容，并对检测的数据、结果负法律责任；

11、受托方应为其完成本合同的人员和设备进行保险，费用由受托方承担。若受托方在合同履行期间发生人员伤亡或财产的损失，或者造成第三方的人员伤亡或财产损失，受托方应承担全部责任，并保障委托方免于承担由此造成的一切损害和损失。受托方应确保安全生产，应承担由此造成的一切损害和损失。

12、受托方应自觉做到安全生产和文明施工，妥善处理好与其他工程的关系，不得损坏或污染已完成的其它工程设施，若有损坏或污染应负责清洁、赔偿或修复。

13、在合同有效期间或合同条款规定的期限内，未经委托方的书面同意，受托方不得泄露委托方与本项目、本工程、本合同有关的保密资料。受托方在检测服务期间及合格的检测数据交付后3年时间内，不得将工程的任何资料向第三方泄露，除非征得委托方的书面同意。

14、受托方如需查阅本工程的有关设计文件、技术资料等，应征得委托方同意。

15、受托方可以按照合同约定获得委托方等相关单位必要的帮助与配合。

## 五、违约责任

1、如果受托方将任务转包或者违规分包，委托方有权直接终止合同，受托方应向委托方支付违约金，金额为分包预算总金额的5%。

2、受托方未按委托方规定的时间进场开展工作，或未按照国家现行的标准或规范开展工作，或未根据委托方的指令进行变更，或受托方因自身原因未按期向委托方提交检测成果，给委托方造成损失等，如发生上述任何行为，每发生一次，受托方应向委托方支付违约金，金额为合同结算总价的1%；造成损失的，由受托方承担。

3、合同生效后，如受托方提出终止合同，应向委托方支付违约金，金额为为分包预算总金额的5%。

4、未经委托方批准而擅自更换检测人员不能达到现场检测要求，经委托方批评仍不能及时更正；投入本项目的检测仪器设备不全，不能按委托方要求及时增加或调整至满足委托方要求的，每发生一次，受托方应向委托方支付违约金，金额为合同结算总价的1%；造成损失的，由受托方承担。

5、检测人员责任心不强、检测工作不到位，出具错误检测数据或错误鉴定结论，导致发生质量事故，造成经济损失或不良影响。检测单位发现有危及工程结构安全和重要使用功能安全的问题时，未及时向委托方报告，每发生一次，受托方应向委托方支付违约金，金额为合同结算总价的1%，非委托方责任给委托方造成的经济损失由受托方承担。检测单位未发现应该发现的质量问题的，导致鉴定结论与事实不符，受托方应承担相应的责任；同时，委托方将在履约考核中予以考虑。

6、未经委托方许可，本项目更换项目负责人时，委托方有权直接终止合同，受托方应向委托方支付违约金，金额为分包预算总金额的5%。如遇特殊情况，经委托方许可可以更换项目负责人时，应满足招标要求的项目负责人资格同等条件。

7、违反本合同有关廉洁条款的规定，受托方应向委托方支付违约金，金额为合同结算总价的5%。

8、若发生上述 1 ～ 7 情况中任一款，委托方有权收回已委托的全部或部分工作，受托方无条件接受。

9、责任的期限

受托方与委托方双方的责任与义务期限为合同协议书或合同条款规定的时间范围。

## 六、安全措施

1、受托方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》等法律法规的规定，建立健全安全生产组织体系和责任体系，落实安全生产的保障措施，严格按照安全标准检测，采取必要的安全防护措施并对检测人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。受托方在检测过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，委托方概不承担任何责任和费用。

2、受托方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》、《江苏省公路条例》及《江苏省道路交通安全条例》等有关规定，服从公安、交通运输综合执法等部门的管理，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对检测场地交通等管理规定，否则将承担由此造成的有关部门的处罚。受托方上路作业应按规定办理相关手续，并服从公安、交通运输综合执法等部门的管理；作业人员须穿着统一的安全标志服在作业区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，开启并设置符合有关规定的警示灯光。受托方应按照有关规定向相关部门办理现场作业所需行政许可手续。受托方应杜绝因自身原因产生道路严重阻塞、中断等不良社会影响的现象发生，如发生上述情况，产生的一切责任（包括连带附带责任）均由受托方承担。

3、在现场工作时，受托方应遵守政府有关部门及有关单位安全保卫制度，并对其人员的安全负责，受托方应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给委托方或任何第三方造成的损失负赔偿责任。在作业现场，受托方应采取必要的安全措施，并应保障委托方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款。

## 七、保险

1、本项目服务涉及的全部安全类保险（包括但不限于：工程一切险、安全生产责任保险、人身意外伤害保险、第三方责任险、受托方装备险及受托方从业人员人身保险等），均由受托方负责投保，保险费由受托方承担，并包含在合同总价中，不单独计量与支付。在合同实施过程中，受托方雇员发生人身伤亡、财产损失或损害的，均由受托方自行承担，委托方不承担任何赔偿责任。

## 八、合同费用与支付

1、本项目为固定费率合同，合同暂定金额为本项目预算金额。检测费用=本次招标范围内的采购人审核认可的检测数量*《江苏省交通建设工程试验检测参考价格》（交质公〔2016〕8号文）中该项目取费标准*（1-中标优惠率）。

注：最终实际支付的合同费用，不得超出预算费用。若实际费用超过预算费用，则按照预算费用的限额支付。

2、付款方式：合同签订后，采购人收到预付款发票后10个工作日内，甲方支付合同暂定金额的30%作为预付款，剩余费用待完成全部工作量并对检测服务评估合格后一次性结清。以上付款均不计息。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

3、本合同检测费包括检测试验费用、人员费用、检测设备、检测设备维护、办公设备用品、税金、管理费、法定社会保险（五险一金）、风险费及利润等完成本检测工作所需的一切费用。承包人须为检测人员依法足额缴纳五险一金，并将社保缴纳证明复印件报发包人备案。未按规定缴纳的，发包人有权扣除相应保险费用、暂缓支付检测费，并追究承包人由此造成的全部责任。检测费用结算以最终实际发生并经发包人确认的检测数量为准。

4、在合同实施过程中，检测工作如有推迟或延误而超过约定的服务期限，应相应延长服务期，但并不因检测服务期的延长原因调整各项单价及总价。

## 九、合同的调价

1、在签订本合同后，因法律、法规发生变化引起该检测费变化，以及因物价变动、规范性文件发生变化等其他因素而引起检测费用变化，相关风险由受托方承担，合同价款（费率）不作调整。

## 十、转包与分包

1、本项目不得转包与分包。

## 十一、不可抗力

1、除非合同另有约定，不可抗力系指委托方和受托方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件。这类事件使合同一方的履约已变得不可能。不可抗力可以包括(但不限于)下列情况：

(1)战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动；

(2)叛乱、革命、暴动或军事政变或篡夺政权，或内战；

(3)暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在受托方雇用人员内部并且是由于从事本工程而发生的事件除外；

(4)离子辐射或放射性污染；

(5)以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

(6)自然灾害(地震、洪水、海啸、飓风、超强台风、雷击)。

2、遇有不可抗力事件的一方因此影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式通知对方，并应在不可抗力事情发生后15天内，提供事件详细及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

3、因合同一方拖延履行合同后发生不可抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。

## 十二、索赔

1、当一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

2、委托方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由委托方承担责任的其他情况，造成受托方的经济损失，受托方可按下列程序以书面形式向委托方索赔：

(1)索赔事件发生后28日内，发出索赔意向通知；

(2)委托方在收到受托方送交的索赔报告和有关资料后，于28日内给予答复，或要求受托方进一步补充索赔理由和证据；

(3)委托方在收到受托方送交的索赔报告和有关资料后28内给予答复或未对受托方作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

(4)当该索赔事件持续进行时，受托方应当阶段性向委托方发出索赔意向，在索赔事件终了后28日内，向委托方送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔的程序与(2)、(3)规定相同。

3、受托方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，造成工期延误和(或)对委托方造成的其它经济损失，委托方可按本合同上述第2款确定的时限和方式向受托方提出索赔。

## 十三、合同生效、变更、中止、解除和终止

1、本合同由委托方、受托方双方签订，并且合同经双方签字盖章后生效。

2、双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

3、对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署书面补充文件，作为本合同的组成部分。

4、委托方如果要求受托方全部或部分中止执行检测或终止合同，则应当在14日前通知受托方，受托方应当立即安排停止执行检测工作。

5、如受托方发生违约行为，受托方除偿付委托方违约金和损失赔偿费外，委托方有权解除本合同。合同解除后，委托方不承担责任。

6、双方因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。

7、一方根据上述第5、6款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前14日告知对方，通知达到对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第16款“2、争议的解决”关于争议的约定处理。

8、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算、清理和损害赔偿条款及争议的效力。

## 十四、事故报告

1、如果现场发生重大安全事故，受托方必须在2小时内将事故详细情况书面速报委托方。如果现场发生一般安全，受托方必须在3天内将事故详细情况书面报告委托方。如果现场发生重大交通事故，受托方应立即报告委托方，此外，受托方应采取措施，负责保护好事故现场。事故报告必须按交通运输部质量安全报告程序进行报告。安全事故等级划分，按照 《生产安全事故报告和调查处理条例》执行。

## 十五、廉洁条款

1、委托方和受托方人员应当自觉遵守国家、江苏省关于交通工程廉政建设的有关规定。

## 十六、其它

1、法律和法规

本合同必须服从国家的现行法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本检测合同条款进行补充或修改，另行签订补充协议，作为本合同的组成部分。

2、争议的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在受托方和委托方之间达成一致意见。如未能达成一致，可提交上级主管部门协调：若仍不能达成一致，双方约定通过诉讼方式解决。诉讼机构为盐城市中级人民法院。诉讼决定具有最终法律效力，其诉讼费用由败诉方承担。

3、利益的冲突

除合同另有规定外，受托方及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬。

4、本合同中的暂定金是委托方和委托方为本项目工程量的增加或留作不可预见费，由委托方和委托方决定是否全部或部分使用，或者根本不予使用。

5、版权

对受托方拥有版权并已用于本检测服务中的所有文件，委托方有权在合同项目中使用或复制。但未经受托方同意，委托方不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。

受托方应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给委托方或任何第三方造成的损失负赔偿责任。

受托方要出版与本项目相关的一切资料，必须事先征得委托方的书面同意。

6、如受托人在盐城市公路事业发展中心的每季度履约考核中得中或差的，委托人有权扣除履约保证金。

# 第二节  合同附件格式

## 附件一： 合同协议书

A、合同协议书格式

本协议书由盐城市公路事业发展中心 (以下简称：委托方)，中标的检测单位      (以下简称：受托方)，共同订立。

兹就以下事项达成协议：

(一)协议书中的词句和用语与“合同条款”中所规定的定义相同。

(二)下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1、本合同协议书、安全生产合同及廉政合同；

2、中标通知书；

3、合同条款；

4、招标文件（含补充通知）；

5、投标文件；

6、双方签订的补充或修正文件。

(三)支付条款：

本合同检测费用采用固定费率（1-中标优惠率）的方式计取。

合同签订后，采购人收到预付款发票后10个工作日内，甲方支付合同暂定金额的30%作为预付款，剩余费用待完成全部工作量并对检测服务评估合格后一次性结清。以上付款均不计息。

注：1）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

2）最终实际支付的合同费用，不得超出预算费用。若实际费用超过预算费用，则按照预算费用的限额支付。

(四)合同履行期限：自本项目合同签订之日起一年内，具体日期以采购人要求为准。

(五)受托方基于委托方的上述承诺，在此向委托方保证按照合同条款的规定履行检测任务。

(六) 本项目中标价为《江苏省交通建设工程试验检测参考价格》（交质公〔2016〕8号文）收费标准的     % （1-中标优惠率）。项目负责人：            ；技术负责人：            。

(七)履约保证金：

7.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

备注：合同暂定金额的10%，采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），降低履约保证金缴纳，即人民币          （（AA级降低履约保证金缴纳比例为合同金额的5%，AAA级免缴履约保证金））.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

7.2履约保证金的缴纳形式：

7.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

7.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

7.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

7.4履约保证金的退还：

7.4.1方式：退还至供应商缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

7.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

7.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

7.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，供应商出现下列情形之一的，其履约保证金，采购人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它供应商串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

7.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

(八)本协议经双方签字盖章后，自       年    月    日生效，在按照合同条款的规定，结清检测服务费用后自然失效。

(九)本协议书一式陆份，委托方、受托方各执叁份。

委托方：  （单位全称）（盖章）   	  受托方：  （单位全称）（盖章）

法定代表人	  法定代表人

或其授权的代理人： （签字） 	  或 其授权的代理人：   （签字）

年    月    日	  年    月    日

## 附件二： 廉政合同

B、廉政合同格式

为了贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》等有关工程建设、廉政建设的法律法规，加强工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设优质、高效、健康、有序地进行，盐城市公路事业发展中心(以下称委托方)，与承担项目名称（合同段名称）合同内容的承包单位(以下称受托方)特订立如下“合同”。

一、委托方、受托方约定

1、委托方、受托方应共同遵守国家和省、市以及行业主管部门关于加强交通基础设施建设管理以及党风廉政建设的各项规定。

2、委托方、受托方应认真执行项目名称（合同段名称）合同文件，自觉按合同办事。

3、除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，委托方、受托方的业务活动应坚持公开、公正透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度的不正当交易。

4、委托方、受托方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。

5、委托方、受托方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

6、委托方、受托方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

二、委托方在廉政建设方面的责任

1、委托方及其工作人员不得以任何形式向受托方索要和收受回扣。

2、委托方及其工作人员不得接受受托方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在受托方报销任何应由个人支付的费用。

3、委托方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

4、委托方及其工作人员不得要求或者接受受托方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。

5、委托方及其工作人员不得向受托方介绍家属、亲友从事与委托方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

6、委托方及其工作人员不得以任何理由向受托方强行推荐分包单位，不得强行要求受托方购买合同规定外的材料和设备。

7、委托方工作人员不得在家里或宿舍接待受托方有关工程事项的询访。

三、受托方在廉政建设方面的责任

1、受托方不得以任何理由向委托方及其工作人员行贿或馈赠礼品。

2、受托方不得以任何名义为委托方及其工作人员报支需由其个人支付的任何费用。

3、受托方不得以任何理由邀请委托方工作人员参加由公款支付的娱乐性等活动。

4、受托方不得为委托方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

5、受托方人员不得到委托方人员家里或宿舍里询访有关工程建设事项。

6、受托方不得向被检测单位卡、拿、要或接受其它好处。

四、违约责任

1、委托方有违反本“合同”第一条第1至5款和第二条的，除按委托方单位的廉政建设规定和交通基础设施建设有关行业规定处罚外，另外罚款10000元至20000 元；给受托方单位造成损失的，应予以赔偿。

2、受托方有违反本“合同”第一条第1至5款和第三条的，除按受托方单位的廉政建设规定和交通基础设施建设有关行业规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予10000元至20000元的违约罚款，并上报行政主管部门，按照《江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的供应商进入交通工程建设市场的若干规定》的标准及相应处罚规定给予承包人信用等级降低或一至三年内不得进入本省交通建设市场的处罚。

五、对见证单位的约定和授权

双方约定：本“合同”的见证单位为本单位或上级部门的纪检监察室，双方授权见证单位主持本“合同”执行情况的检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见，由委托方执行本“合同”第四条所规定的处罚。

六、检查方式

本“合同”的履约情况检查由见证单位主持，委托方、受托方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查结论和处罚意见等由各方协商确定，如无法达成一致的，由见证单位依据事实裁定。

七、本“合同”有效期为其双方签署之日起至该合同内容全部完成后止。

八、本“合同”作为项目名称（合同段名称）合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

九、本“合同”一式陆份，委托方、受托方各执叁份。

委托方：  （单位全称）（盖章）   	  受托方：  （单位全称）（盖章）

法定代表人	  法定代表人

或其授权的代理人： （签字） 	  或 其授权的代理人：   （签字）

年    月    日	  年    月    日

## 附件三： 安全生产合同

C、安全生产合同格式

为在                    项目检测合同的实施过程中创造安全、高效的检测工作环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目盐城市公路事业发展中心(以下简称：委托方)与检测单位    （全称）      （以下简称“受托方”）特此签订安全生产合同：

一、委托方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

2．委托方根据受托方提供的检测工作方案，对所需的路政管理车辆给予必要的协助和配合。

3．委托方应对受托方检测现场安全检测情况进行抽查，监督受托方及时处理发现的各项安全隐患。

二、受托方职责

1．严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》、《江苏省公路条例》及《江苏省道路交通安全条例》等国家及地方有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行合同中的有安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强检测人员的安全生产意识，配备专职及兼职安全检查人员，检测技术人员、管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到检测人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场配备专职及兼职安全检查人员，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。专职及兼职安全检查人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．受托方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．受托方参加检测的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。受托方项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有检测机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．检测工作中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，检测现场必须具有相关的安全标志牌。

10．受托方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照国家及地方政府有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因受托方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本“合同”一式陆份，委托方、受托方各执叁份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部项目服务期满后失效。

委托方：  （单位全称）（盖章）   	  受托方：  （单位全称）（盖章）

法定代表人	  法定代表人

或其授权的代理人： （签字） 	  或 其授权的代理人：   （签字）

年    月    日	  年    月    日

# 第四章  采购需求

项目属性:服务类项目。

## 一、项目概述

1.项目编号：JSZC-320900-WYGS-G2026-0011

2.项目名称：盐城市2026年普通公路建设工程质量检测项目

3.预算金额：本项目预算金额169.5万元。（分为三个分包，其中采购包1：86万元；采购包2：28.5万元；采购包3：55万元）。

4.最高限价：各采购包供应商报价时，不得超过《江苏省交通建设工程试验检测参考价格》交质公〔2016〕8号文收费标准的60%，即投标优惠率不得低于40%（检测费用计费系数为 1 - 优惠率）；供应商报价若超过前述60%收费标准的，该报价将被视为无效报价。

5.各采购包内容

（1）采购包1：对盐城市普通国省道建设项目进行五次质量安全综合检查及“四不两直”检查，以及本市1792公里普通国省道标志标线日常维护质量进行跟踪检测。其中具体检查要求参照《江苏普通国省道建设工程质量检查实施细则》（苏交公程〔2017〕142号）、《江苏省普通国省道安全监督检查程序和标准（试行）》（苏交公安监〔2020〕237号）等相关文件（如有新相关文件出台按最新文件执行）。

（2）采购包2：对农村公路省计划建设任务中40公里道路、120座桥、50公里安防工程质量安全综合检查，包括完工项目全覆盖检测以及在建项目50%检测。其中具体检查要求参照《江苏省农村公路建设工程质量检查实施细则 (试行) 》（苏交公农管〔2019〕220号）等相关文件。

（3）采购包3：对2026年普通国省道路面养护工程、桥梁养护工程、和应急养护工程等项目的中间质量鉴定检测、交工核验、质量回访检查、竣工复测等；同时承担必要的测量工作现场检测指导、内业资料检查、质保体系检查并配合采购人做好工程质量管理工作；每半年至少组织开展一次养护工程专项监督检查，检查范围包括所有养护大中修工程、桥梁维修改造工程，并根据阶段性重点任务抽查其他养护专项工程，其中具体检查要求参照《江苏普通国省道建设工程质量检查实施细则》（苏交公程〔2017〕142号）、《江苏省普通国省道安全监督检查程序和标准（试行）》（苏交公安监〔2020〕237号）等相关文件（如有新相关文件出台按最新文件执行）。

（4）供应商可同时参与上述三个采购包的投标，实行兼投不兼中原则，也可仅参与一个采购包的投标。定标顺序为：采购包1→采购包2→采购包3。若供应商在前面的采购包中已被确定为第一中标候选人，其投标文件仍会参与后续采购包的评审，但不会进入中标候选人排序。

6.合同履行期限：自本项目合同签订之日起一年内，具体日期以采购人要求为准。

## 二、技术要求

1.供应商收到检测任务后，应认真做好检测前期工作，编制详细的工作方案，确定检测内容、检测操作规程、评定标准、安全保障措施和检测工期安排，经采购人审核通过后实施。

2.供应商须严格按照经采购人审核通过的工作方案规定的检测内容及时间要求进行检测，确保数据真实、可靠。供应商在检测过程中发现检测数据异常或存在可能影响正常使用的质量或安全问题时，应及时报告采购人。

3.检测过程及检测工作质量应符合现行主管部门下发的相关文件规定；

4.根据检测结果，按期按检测内容按相应合同段出具报告及相应表格，报告需盖章并附电子档。

检测报告格式参照省交通运输厅公路事业发展中心相关检测报告，至少应包括以下内容：

检测概况：检测项目、检测频率、检测时间、所用仪器、遵照规范等。

检测结果：主要指标统计合格率等。

检测评价：对本次检测方案的实施评价及相关建议。

检测数据等原始档案资料由供应商保存三年，三年后经采购人同意可自行处理。

- 5.全年检测服务结束后供应商需按照采购人要求的格式提供年度公路工程质量检测分析报告一式2份（需盖章）、电子版1份，同时对服务期内的检测过程和结果进行评价。

- 6.严格执行《江苏普通国省道建设工程质量检查实施细则》（苏交公程〔2017〕142号）、《江苏省普通国省道安全监督检查程序和标准（试行）》（苏交公安监〔2020〕237号）等相关文件。

## 三、项目检测费用报价及其他事项

1.本项目为固定费率合同，检测费用=本次招标范围内的采购人审核认可的检测数量*《江苏省交通建设工程试验检测参考价格》（交质公〔2016〕8号文）中该项目取费标准*（1-中标优惠率）。

注：最终实际支付合同费用，不得超出预算费用。若实际费用超过预算费用，则按照预算费用的限额支付。

2.付款方式：合同签订后，采购人收到预付款发票后10个工作日内，甲方支付合同暂定金额的30%作为预付款，剩余费用待完成全部工作量并对检测服务评估合格后一次性结清。以上付款均不计息。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

3.本合同检测费包括检测试验费用、人员费用、检测设备、检测设备维护、办公设备用品、税金、管理费、法定社会保险（五险一金）、风险费及利润等完成本检测工作所需的一切费用。承包人须为检测人员依法足额缴纳五险一金，并将社保缴纳证明复印件报发包人备案。未按规定缴纳的，发包人有权扣除相应保险费用、暂缓支付检测费，并追究承包人由此造成的全部责任。检测费用结算以最终实际发生并经发包人确认的检测数量为准。

4.在合同实施过程中，检测工作如有推迟或延误而超过约定的服务期限，应相应延长服务期，但并不因检测服务期的延长原因调整各项单价及总价。

5.履约保证金的金额：合同暂定金额的10%。

6.履约保证金的形式：见合同条款。

7.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市2026年普通公路建设工程质量检测项目 | 其他未列明行业 |

## 四、供应商能力要求

1.盐城市2026年普通公路建设工程质量检测项目中需要供应商具有较强的团队实力，团队人员中具有中级或高级工程师、检测员或助理试验检测师、注册安全工程师等的优先。

2.本项目为盐城市2026年普通公路建设工程质量检测项目，项目实施涉及供应商需具备良好的质量管理体系及环境管理体系规范日常管理与服务，积极保障员工职业健康和安全，以保障本项目的顺利实施，具有有效期内的质量认证管理体系证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的优先。

3.供应商及拟投入项目负责人需具备丰富的公路检测服务经验，确保本项目的顺利实施，供应商及拟投入项目负责人自2021年1月以来具有类似项目业绩的优先。

## 五、技术服务方案

1.检测工作的程序与方法

1.1检测总体规划：至少包含本项目各采购包对应内容的检测范围、检查内容、组织安排、配置规划等总体规划内容。

(1)采购包1：盐城市普通国省道建设项目五次质量安全综合检查及“四不两直”检查；1792公里普通国省道标志标线日常维护质量跟踪检测，含路基、路面、桥梁、交安设施、原材料、实体质量、内业资料等检测。

1）五次质量安全综合检查及“四不两直”检查内容

a.路基工程：压实度、弯沉、平整度、纵断高程、宽度、横坡等指标抽检；边坡稳定性、排水设施完整性检查；软基处理段落沉降观测资料核查。

b.路面工程：沥青/水泥路面厚度、压实度、平整度、构造深度、摩擦系数、渗水系数；路面结构层完整性及层间结合质量；裂缝、车辙、松散等表观病害调查。

c.桥梁工程：混凝土强度（回弹法/超声回弹法）：钢筋保护层厚度、结构尺寸、裂缝宽度；支座、伸缩缝、墩柱、盖梁等关键部位检查；桥梁外观及耐久性指标检查。

d.交安设施：标志尺寸、反光膜等级、逆反射系数；标线厚度、逆反射亮度系数、附着力；护栏高度、横梁中心高度、立柱埋深、安装精度。

e.原材料检测：集料、沥青、水泥、钢筋、外加剂等原材抽检；混凝土配合比、砂浆配合比验证。

f.实体质量：结构强度、耐久性、外观质量；关键部位实体抽检（如梁板、墩柱、护栏等）。

g.内业资料检查：施工日志、隐蔽工程记录、检测报告、验收文件；质保体系文件、人员资质、设备检定证书；检测数据原始记录及归档完整性。

2）1792公里普通国省道标志标线日常维护质量跟踪检测

a.标志：标志设置位置、版面内容、反光性能、结构稳定性

b.标线：标线厚度、逆反射系数、磨损状态、破损情况。

c.年度全覆盖跟踪检测：按路段、节点、重点区域进行抽样检测；每季度至少完成一轮重点路段检测。

(2)采购包2：农村公路40公里道路、120座桥梁、50公里安防工程质量安全综合检查，完工项目全覆盖检测、在建项目按不低于50%的比例检测，检测内容包括路基压实度、路面强度与厚度、桥梁混凝土强度、钢筋保护层厚度、安防设施性能等。

1）40公里道路检测内容

路基压实度（灌砂法/环刀法）

路面强度与厚度（弯沉、厚度、平整度）

路面结构层完整性

排水设施及防护工程检查

2）120座桥梁检测内容

混凝土强度（回弹法）

钢筋保护层厚度（钢筋扫描仪）

结构尺寸、裂缝宽度、支座及伸缩缝状态

桥面铺装、护栏、排水系统完整性

3）50公里安防工程检测内容

波形护栏：立柱埋深、横梁中心高度、安装间距、防腐层

标志标牌：尺寸、反光性能、基础稳定性

标线：厚度、逆反射系数、破损率

4）检测范围与频次

完工项目：100%全覆盖检测

在建项目：按不低于50%的比例抽检

桥梁与安防工程：重点部位逐项核查

(3)采购包3：普通国省道路面养护、桥梁养护、应急养护工程中间质量鉴定检测、交工核验、质量回访检查、竣工复测；现场检测指导、内业资料检查、质保体系检查；每半年一次养护工程专项监督检查。

1）中间质量鉴定检测、交工核验、质量回访检查、竣工复测

- 路面养护工程：沥青路面厚度、压实度、平整度、构造深度、摩擦系数：冷再生/热再生层质量、粘结层效果。

- 桥梁养护工程：裂缝修补质量、碳纤维布粘贴强度；支座更换检查、伸缩缝维修质量。

- 应急养护工程：临时加固结构稳定性；修复后承载力验证。

2）现场检测指导、内业资料检查、质保体系检查

- 现场指导：养护施工中关键工序检测方法指导；养护后实体质量验证。

- 内业资料：养护施工记录、检测报告、隐蔽工程验收；质量保证资料完整性。

- 质保体系：养护单位质保体系运行情况；检测机构资质、人员、设备管理。

3）每半年一次的养护工程专项监督检查

- 检查范围：所有养护大中修工程；桥梁维修改造工程；根据阶段性重点任务抽查其他养护专项工程。

- 检查内容：质量体系运行情况；关键工序质量控制；检测数据真实性、可追溯性；安全隐患排查与整改情况。

1.2检测程序：至少包含对本项目任务接收与启动、检测前期准备、抽样布点、现场检测、室内试验、数据分析、报告编制、成果提交、资料归档等内容。

(1)任务接收与启动：供应商在收到采购人检测指令后，应在1个工作日内确认接收，并于3个工作日内完成检测工作方案编制，报采购人审核。方案内容应包括检测内容、方法、频率、人员安排、仪器设备配置、安全保障措施、进度计划等。

(2)检测前期准备：采购人审核通过后，供应商应开展以下准备工作：收集并熟悉项目设计文件、施工图纸、技术规范及验收标准完成资料研读；了解现场条件、交通状况、作业环境及安全风险现场踏勘；确保所有检测仪器设备经计量检定/校准合格，状态良好仪器设备检定、组织检测人员进行技术交底和安全交底，明确职责、流程及注意事项及作业许可办理。

(3)抽样布点：按照相关技术规范和采购人要求，科学、公正、随机地确定检测点位和抽样方案、见证取样，科学布设检测点位，留存影像资料。对关键部位或存在质量疑点的区域，应加密布点或进行专项检测。

(4)现场检测：持证检测人员应严格按照经审核的方案和现行技术标准进行现场检测操作，实时记录原始数据，异常数据当场复核。

(5)室内试验：需室内试验的样品应按规范要求进行标识、运输、交接与保存，试验过程应严格依据规范流程，实行平行试验与双人复核制度。

(6)数据分析：由技术负责人或质量负责人对检测数据、计算过程及结果进行审核，完成数据统计、误差分析、符合性评定及缺陷问题汇总。

(7)报告编制：按照江苏省交通运输厅公路事业发展中心统一报告模板编制检测报告。报告内容应至少包括：检测概况、检测方法、检测结果、合格率统计、存在问题分析及整改建议等。

(8)成果提交：检测工作结束后7个工作日内提交正式检测报告（纸质盖章版+电子版）。

(9)资料归档：原始记录、检测报告、影像资料、台账等应按项目统一编号、分类整理、完整归档，所有检测相关资料应保存不少于三年，保存期满后经采购人同意方可处理。

1.3检测方法：至少包含对本项目路基工程、路面工程、桥梁工程、交安设施、检测依据等内容。

(1)路基工程：采用灌砂法、环刀法检测压实度，贝克曼梁法、落锤弯沉仪法检测弯沉，检测平整度、纵断高程、宽度、横坡等指标。

1）压实度：采用灌砂法、环刀法检测，每 1000㎡≥1 点，关键路段加密至每 500㎡≥1 点，检测结果符合设计及规范要求。

2）弯沉：采用 ** 贝克曼梁法、落锤弯沉仪法（FWD）** 检测，每公里≥50 点，左右轮迹带分别布设，计算代表弯沉值。

3）几何指标：

a.平整度：每 200m 测 1 处，3m 直尺连续测定；

b.纵断高程、宽度、横坡：每 100m 测 1 断面，每断面≥3 点，偏差值满足规范允许范围。

(2)路面工程：检测厚度、压实度、平整度、构造深度、摩擦系数、渗水系数、无侧限抗压强度等指标。

厚度：钻芯法实测，每公里≥3 点，单点偏差及平均值符合规范。

压实度：钻芯 / 灌砂法，每 200m 每车道≥1 点，满足设计要求。

平整度：连续式平整度仪，全程连续检测，计算 IRI 值。

构造深度：铺砂法，每公里≥5 点，取平均值评定。

摩擦系数：摆式仪，每公里≥5 点，满足路面抗滑要求。

渗水系数：渗水仪，每公里≥3 点，渗水速率符合规范限值。

无侧限抗压强度：室内成型试件，每作业段 / 每批次≥6 件，按龄期试验并评定代表值。

(3)桥梁工程：采用回弹法、超声回弹法检测混凝土强度，钢筋扫描仪检测保护层厚度，检测构件尺寸、裂缝宽度、支座及伸缩缝性能。

混凝土强度：回弹法 / 超声回弹综合法，每个构件≥10 测区，按规范修正并推定强度。

钢筋保护层厚度：钢筋扫描仪，每个构件≥6 点，梁、板、柱关键部位全覆盖。

构件尺寸：每构件≥4 点，长宽高、截面尺寸偏差在允许范围内。

裂缝宽度：裂缝观测仪，全桥普查，每道裂缝≥3 测点，记录宽度、长度、走向。

支座 / 伸缩缝：全点位检查，纵向 / 横向偏差、变形、完好率100% 核查。

(4)交安设施：检测标志尺寸、反光膜性能、标线厚度、逆反射系数、护栏安装精度及强度。

1）交通标志：

尺寸：每块标志≥4 点，外形尺寸、边框误差≤±5mm；

反光膜：每块≥3 点，逆反射性能符合 GB/T 18833 要求。

2）交通标线：

厚度：每公里≥5 点，湿膜 / 干膜厚度达标；

逆反射系数：每公里≥5 点，满足夜间视认要求。

3）护栏：

安装精度：每 100m≥3 处，线形、高度、间距合格；

强度性能：按规范抽检，每标段≥1 组，满足防护等级要求。

(5)检测依据：所有检测方法应严格执行现行有效的国家、行业标准及江苏省交通运输厅相关检查细则；标准版本以检测任务发出时的现行版本为准，优先顺序为：国家标准>行业标准>地方标准；当设计文件或采购人提出的检测要求高于标准时，应从严执行；无明确标准可参照的专项检测内容，应经采购人确认检测方案后实施。

设计文件或采购人要求高于标准时，按更高要求从严执行。

无明确适用标准的专项检测，编制专项检测方案并经采购人书面确认后实施。

检测全过程符合政府采购服务质量要求，数据真实、方法规范、可追溯、可复核。

1.4检测频率：至少包含本项目各采购包对应内容的常规检测、重点检测、抽检等内容。

(1)采购包1：国省道建设项目综合检查全覆盖、重点项目加密检测，标志标线按路段、节点抽检，年度全覆盖跟踪。

1）国省道建设项目质量安全综合检查（5次/年）

综合检查：100%全覆盖，每季度1次常规检查，年度共5次。

重点项目加密：

路基、路面基层/面层：每公里≥3处检测。

桥梁工程：每座桥墩台、盖梁、梁板100%检测，关键截面每跨≥2处。

交安设施：每公里≥2处，护栏、标志基础全点位核查。

“四不两直”抽检：全年不少于4次，覆盖所有在建标段，抽检比例**≥30%**。

2）1792公里国省道标志标线日常维护跟踪检测

常规检测：按路段抽检，每10公里≥1组，全年循环覆盖。

重点抽检：

标线：厚度、逆反射系数，每公里≥3点。

标志：反光膜性能、安装牢固度，每5公里≥1处。

年度全覆盖：100%路段至少完成1次跟踪检测，问题路段复检频次≥2次/年。

(2)采购包2：农村公路完工项目100%检测，在建项目按不低于50%的比例抽检，桥梁、安防工程重点核查。

1）农村公路道路工程（40公里）

完工项目：100%全检，压实度、厚度、强度、平整度等指标每公里≥5点。

在建项目：抽检比例≥50%，按段落随机抽取，抽检段落100%全指标检测。

2）桥梁工程（120座）

全覆盖检测：120座桥梁100%检测，无遗漏。

重点核查：

混凝土强度：每座桥**≥3个构件**，每构件**≥5测区**。

钢筋保护层：每座桥**≥2个关键部位**，每部位**≥10点**。

裂缝、支座、伸缩缝：100%外观检查+关键点位实测。

3）安防工程（50公里）

完工项目：100%全检，护栏、警示设施、视线诱导标每公里≥3处。

在建项目：抽检比例≥50%，抽检段落全指标实测。

(3)采购包3：养护工程按工序、段落、部位全频率检测，关键指标100%覆盖，专项检查每半年开展一次。

1）日常养护/大中修/桥梁养护/应急养护

按工序全频率检测：

铣刨、摊铺、基层处理等每道工序100%检测。

路面：厚度、压实度、平整度、弯沉每公里≥5点。

桥梁养护：构件维修、加固部位100%检测，关键指标每部位≥3组数据。

关键指标100%覆盖：强度、厚度、压实度、保护层厚度、结构安全指标无遗漏。

2）中间检测、交工核验、竣工复测

中间检测：每道关键工序完成后必检，覆盖率100%。

交工核验：100%全项目检测，按规范最高频率执行。

竣工复测：100%全覆盖，形成完整复测报告。

3）专项监督检查

每半年1次，全年共2次，覆盖所有养护大中修、桥梁维修改造工程。

专项抽检：每次专项检查随机抽检比例≥30%，重点项目100%覆盖。

4）应急养护工程

即到即检，关键指标100%检测，24小时内提交检测结果。

1.5检测资料归集与分析报告编制：至少包含对本项目资料归集、报告内容、报告格式、年度报告等内容。

（1）资料归集

资料收集范围：100%全覆盖收集检测原始记录、仪器自动记录、抽样单、现场影像照片/视频、环境温湿度记录、数据双人复核记录、检测台账、整改反馈资料。

台账建立：按采购包1/2/3分别建立电子+纸质双台账，每检测日更新，做到一单一档、一项一档、一项目一档，资料完整率100%。

归档时限：现场检测完成后24小时内完成内业资料整理，3个工作日内完成归档。

保存要求：所有资料留存不少于3年，台账可查询、可追溯、可复核。

（2）报告内容

检测概况：100%载明项目名称、检测日期、检测频率、仪器设备名称编号、检测依据标准、项目负责人/检测/复核/审批人员。

检测结果：数据统计率100%，单点数据、平均值、代表值完整；分项合格率精确到小数点后1位；缺陷问题列出清单化台账，明确位置、类型、程度、照片佐证。

检测评价：100%做出符合性判定，质量问题原因分析不少于3项，针对性整改建议可落地、可量化、可复查。

附件：附检测点位图、现场影像、仪器证书、复核记录，附件齐全率100%。

（3）报告格式

严格按照江苏省交通运输厅公路事业发展中心全省普通干线公路建设工程质量安全综合检查统一模板执行。

报告封面、目录、正文、附表、附图、签章格式完全统一，A4纸张、双面打印、纸质版加盖CMA检测专用章+单位公章。

电子版为PDF不可修改格式，命名规范：项目名称-采购包-检测类型-日期。

（4）年度报告

服务周期结束后7个工作日内提交。

纸质版：2份，均加盖公章、骑缝章。

电子版：1份（PDF+Word双格式）。

年度报告包含：全年检测汇总、合格率统计、典型问题分析、质量趋势研判、下一年度管控建议。

2.拟投入本项目的人员计划

2.1项目服务组织机构与管理网络：至少包含对本项目项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、现场检测组（道路工程、桥隧工程、交通工程专业）、内业资料组、后勤保障组等内容。

（1）项目负责人（1名）

全面统筹项目实施，负责方案审批、报告签发、进度管控、质量安全总负责、对外协调。

（2）技术负责人（1名）

负责检测方法确认、技术标准执行、数据审核、技术交底、疑难问题处理，每项检测前必交底。

（3）质量负责人（1名）

负责质量体系运行、仪器设备管理、数据复核、报告审核、不合格项闭环管理，检测数据双人复核。

（4）安全负责人（1名）

负责现场安全管控、安全交底、应急预案、作业许可、事故上报，现场作业安全检查覆盖。

（5）现场检测组

配置要求：道路工程、桥隧工程、交通工程3个专业全覆盖

人员数量：每专业**≥1名**持证检测人员（检测师/助理检测师）

按方案完成现场检测、数据记录、仪器操作、现场影像留存，检测点位覆盖。

（6）内业资料组

配置数量：≥1名专职人员

负责资料归集、台账建立、报告编制、审核归档、数据上传，检测完成后7日内出具报告，资料归档及时。

（7）后勤保障组

1名专职人员，负责车辆调度、设备维护、样品转运、现场食宿与交通保障，现场保障响应时间≤30分钟。

2.2工作计划：至少包含对本项目年度工作计划、季度与月度计划、专项工作计划、响应机制等内容。

（1）年度工作计划（量化明确）

任务覆盖：按采购包1、2、3要求，年度检测任务完成率100%，无遗漏、无拖延。

时间节点：全年按12个月周期排布，每季度末完成阶段总结，12月底完成全部检测与年度报告。

资源配置：人员、设备、车辆足额投入，检测设备检定/校准。

考核节点：建立季度考核+年度总考核机制。

（2）季度与月度计划（量化推进）

季度计划：每季度首月5日前下达本季度检测清单，季度任务完成。

月度计划：每月25日前下达下月检测安排，当月任务当月清零。

同步推进：现场检测与内业整理同步开展，检测完成后7日内出具报告。

资料闭环：当月检测资料当月归档。

（3）专项工作计划（量化方案）

综合检查：全年5次，每次检查提前3个工作日出具专项方案。

专项督查：养护工程每半年1次，方案编制时限**≤2个工作日**。

“四不两直”检查：全年不少于4次，执行不通知、不打招呼、直奔现场模式。

应急检测：接到指令2小时内出具应急专项方案。

（4）响应机制（量化时效）

常规任务：严格按计划执行。

紧急任务：接到指令后24小时内必须到场开展检测。

响应时效：电话/信息15分钟内响应，现场处置30分钟内到位。

报告时效：应急检测24小时内提交初步结果，48小时内提交正式报告。

2.3人员组成、职能分工与专业能力：至少包含对本项目项目负责人、检测工程师、检测员、安全管理人员等内容。

（1）项目负责人

职能分工：全面负责项目组织实施、检测方案审定、检测报告签发、资源统筹调配、对外沟通协调及履约管理。

专业能力：具备公路工程检测师资格，专业范围同时覆盖道路、桥梁、交通工程，能够统筹技术、质量、安全、进度全流程管理，对检测结果与报告真实性、准确性、合规性负总责。

（2）检测工程师

职能分工：按专业承担对应检测项目的技术实施、数据判读、结果复核、技术交底，指导检测员规范作业，参与问题分析与报告编制。

专业能力：专业对口、持证上岗，熟练掌握路基、路面、桥梁、交安设施等检测方法与评定标准，具备数据审核、异常判定、质量控制能力，确保检测过程规范、结果可靠。

（3）检测员

职能分工：严格按照方案与规范完成现场检测操作、原始数据记录、样品管理、现场影像留存，配合完成内业资料整理、台账更新与报告辅助编制。

专业能力：持有效检测资格证书，规范执行检测流程，准确记录原始数据，熟练使用检测仪器，做到数据可追溯、过程可复核、资料完整规范。

（4）安全管理人员

职能分工：负责现场安全技术交底、作业安全管控、安全隐患排查、应急预案落实、现场安全防护监督及安全资料归档。

专业能力：熟悉公路现场作业安全规范与应急处置流程，落实全过程安全管控，及时发现并闭环安全隐患，保障检测作业安全合规。

2.4各级人员职责与权限：至少包含对本项目项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、检测人员等内容。

(1)项目负责人：负责检测方案审批、报告签发、统筹调配项目资源（人员、设备、车辆）、进度质量安全管控、对外协调沟通。

(2)技术负责人：负责检测方法确认、技术标准执行、数据审核、疑难技术问题处理、组织技术交底和培训。

(3)质量负责人：负责质量体系运行、仪器设备管理、检测数据复核、报告审核、不合格项处置。

(4)安全负责人：负责现场安全管理、编制安全生产管理制度及应急预案、作业许可办理、安全交底、应急处置与事故上报。

(5)检测人员：严格按照方案开展检测，规范记录数据，指导检测员操作，参与数据分析和报告编制，规范填写原始记录，维护保养仪器设备，遵守安全规定。

2.5责任及奖惩措施：至少包含对本项目质量责任、安全责任、进度责任、人员管理、履约考核等内容。

(1)质量责任：检测数据失真、出具虚假检测报告，未发现应发现的质量问题，追究相关人员责任，按合同约定承担违约责任。

(2)安全责任：违反安全管理规定、未按规定办理作业许可造成安全事故的，依法依规处理，按合同条款执行处罚。

(3)进度责任：未按约定时间提交未按时提交检测方案、未按时提交检测报告的，按合同约定支付违约金。

(4)人员管理：未经采购人批准，不得擅自更换项目负责人及关键技术人员，违者按合同处罚。

(5)履约考核：与采购人履约考核结果挂钩，考核优秀予以奖励，在后续项目中优先推荐，可作为信誉证明；考核不合格限期整改，暂停后续检测任务，扣减检测费用，情节严重终止合同情。

3.检测工作服务目标及保证措施

3.1检测工作服务目标：至少包含对本项目质量目标、进度目标、安全目标、服务目标等内容。

(1)质量目标：检测数据准确率100%，检测报告合格率100%，无虚假、错误数据。

(2)进度目标：严格按照约定时限完成检测任务，方案提交及时率100%（3个工作日内），报告按期提交率100%（7个工作日内），24小时内到场率100%。

(3)安全目标：实现安全生产零事故、因检测作业造成交通阻断零起、人员零伤亡。

(4)服务目标：响应及时、配合到位、沟通顺畅、成果规范，全面满足采购人管理与监管要求。

3.2检测精度保证措施：至少包含对本项目设备投入、计量检定、台账管理、人员管控、数据管控、体系保障等内容。

(1)设备投入：配备路面弯沉仪、摩擦系数测试仪、平整度仪、回弹仪、钢筋扫描仪、标线测厚仪、逆反射系数测试仪等全套检测设备。

(2)计量检定：所有仪器设备经法定计量机构检定/校准合格，具有有效期内证书。

(3)台账管理：建立仪器设备台账，记录设备名称、型号、编号、检定日期、有效期、使用状态。

(4)人员管控：检测人员持证上岗，每项检测任务开展前组织技术交底和安全交底，培训内容、签到表存档，考核合格后方可上岗。

(5)数据管控：实行双人记录、双人复核、平行试验制度，异常数据立即复检，检测报告须能追溯到原始记录、仪器设备、检测人员及检测时间。

(6)体系保障：严格运行质量管理体系，检测全过程可追溯、可核查；接受采购人及行业主管部门的质量监督检查，及时整改问题；针对检查发现的问题，制定纠正预防措施，跟踪验证整改效果。

3.3检测进度保证措施：至少包含对本项目计划管控、资源保障、流程优化、沟通机制、应急保障等内容。

(1)计划管控：分解检测任务，明确节点目标，动态调整工作计划，确保按期完成。

(2)资源保障：足额配备检测人员、仪器设备与交通工具，建立备用人员库、备用设备库，应对紧急任务或突发情况。

(3)流程优化：内外业同步开展，数据实时处理，常规报告按模板快速生成，复杂报告专项编制，合理分配工作量。

(4)沟通机制：指定专人对接采购人，每周向采购人报送工作进展及下周计划，重大事项即时报告，检测过程中遇到的问题及时与采购人沟通，不隐瞒、不拖延及时协调解决。

(5)应急保障：针对紧急任务启动应急工作机制，应急小组成员不少于3人（含检测工程师1人、检测员2人），配备专用应急检测设备，加班加点保障检测工期。

3.4检测工作安全保证措施：至少包含对本项目制度保障、现场作业、设备安全、应急处置、保险保障等内容。

(1)制度保障：建立安全生产责任制，落实三级安全教育、岗前安全交底、班前安全检查。

(2)现场作业：按规定办理路政、交管作业许可，规范布设警示区域、防撞设施与导向标志，作业人员统一穿着安全标志服，专人现场安全指挥。

(3)设备安全：规范停放检测车辆与仪器设备，落实用电、防火、防高空坠落等安全措施。

(4)应急处置：制定安全生产应急预案，发生安全事故2小时内书面上报采购人，保护现场并妥善处置。

(5)保险保障：为检测人员缴纳工伤保险，购买安全生产责任险、第三方责任险。

3.5检测工作重难点分析及对策：至少包含对本项目重点管控、难点对策等内容。

3.5.1重点管控

(1)项目点多、线长、面广，实行全域统一检测标准与质量管控。

(2)道路作业安全风险高，强化现场防护与交通导改管控。

(3)多任务同步推进，合理调配资源，保障检测进度。

(4)确保检测数据真实可靠，确保数据准确、可追溯；报告格式规范统一，确保报告符合统一模板要求。

3.5.2难点对策

(1)分散作业：分组实施、统一标准、远程管控、集中审核，保证检测质量一致性。

(2)交通干扰：错峰作业、联合交管部门、半封闭施工，降低安全风险。

(3)季节影响：优化作业时段，做好设备防雨、防冻措施，对检测数据合理修正。

(4)内业资料编制、整理及归档工作量繁重：采用信息化台账管理，模板化编制报告，专人审核，日清日结。

# 第五章  评标方法与评标标准

## 一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价（1 - 投标优惠率）由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

## 二、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 类别 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1、投标报价（15分） |  |  |
| 投标报价 | 15分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15。 （投标报价按照（1 - 投标优惠率）计算，计算结果保留两位小数，第三位四舍五入） |
| 2、技术服务方案（45分） |  |  |
| 检测工作的程序与方法 | 3分 | # 1.1供应商根据第四章第五项中“1.1检测总体规划”要求，方案至少包含本项目各采购包对应内容的检测范围、检查内容、组织安排、配置规划等总体规划内容。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 # 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  | # 3分 | # 1.2供应商根据第四章第五项中“1.2检测程序”要求，方案至少包含对本项目任务接收与启动、检测前期准备、抽样布点、现场检测、室内试验、数据分析、报告编制、成果提交、资料归档等内容。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 # 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  | # 3分 | # 1.3供应商根据第四章第五项中“1.3检测方法”要求，方案至少包含对本项目路基工程、路面工程、桥梁工程、交安设施、检测依据等内容。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 # 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  | # 3分 | # 1.4供应商根据第四章第五项中“1.4检测频率”要求，方案至少包含本项目各采购包对应内容的常规检测、重点检测、抽检等内容。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 # 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  | # 3分 | # 1.5供应商根据第四章第五项中“1.5检测资料归集与分析报告编制”要求，方案至少包含对本项目资料归集、报告内容、报告格式、年度报告等内容。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 # 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 拟投入本项目的人员计划 | 3分 | # 2.1供应商根据第四章第五项中“2.1项目服务组织机构与管理网络”要求，方案至少包含对本项目项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、现场检测组（道路工程、桥隧工程、交通工程专业）、内业资料组、后勤保障组等内容。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  | 3分 | # 2.2供应商根据第四章第五项中“2.2工作计划”要求，方案至少包含对本项目年度工作计划、季度与月度计划、专项工作计划、响应机制等内容。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  | 3分 | # 2.3供应商根据第四章第五项中“2.3人员组成、职能分工与专业能力”要求，方案至少包含对本项目项目负责人、检测工程师、检测员、安全管理人员等内容。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  | 3分 | 2.4供应商根据第四章第五项中“2.4各级人员职责与权限”要求，方案至少包含对本项目项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、检测人员等内容。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  | 3分 | # 2.5供应商根据第四章第五项中“2.5责任及奖惩措施”要求，方案至少包含对本项目质量责任、安全责任、进度责任、人员管理、履约考核等内容。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 检测工作服务目标及保证措施 | 3分 | # 3.1供应商根据第四章第五项中“3.1检测工作服务目标”要求，方案至少包含对本项目质量目标、进度目标、安全目标、服务目标等内容。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  | 3分 | # 3.2供应商根据第四章第五项中“3.2检测精度保证措施”要求，方案至少包含对本项目设备投入、计量检定、台账管理、人员管控、数据管控、体系保障等内容。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  | 3分 | # 3.3供应商根据第四章第五项中“3.3检测进度保证措施”要求，方案至少包含对本项目计划管控、资源保障、流程优化、沟通机制、应急保障等内容。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  | 3分 | 3.4供应商根据第四章第五项中“3.4检测工作安全保证措施”要求，方案至少包含对本项目制度保障、现场作业、设备安全、应急处置、保险保障等内容。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  | 3分 | # 3.5供应商根据第四章第五项中“3.5检测工作重难点分析及对策”要求，方案至少包含对本项目重点管控、难点对策等内容。方案优于要求的得3分，符合要求得2分，不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 3、业绩（20分）（采购包1、采购包2、采购包3分别评审） |  |  |
| 项目负责人业绩 | 采购包1（10分）；采购包2（10分）；采购包3（10分） | 采购包1：项目负责人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）投标截止日,担任过一项公路建设项目质量检测的项目负责人或技术负责人业绩的，得基本分4分；每增加一个上述业绩加3分，最多加6分（提供合同原件扫描件，合同须能反映项目名称、主要标的物，项目负责人或技术负责人姓名、签订时间、单位公章或专用合同章,如不能反映的，另须提供盖有原委托单位公章的证明，否则不予认可）。 |
|  |  | 采购包2：项目负责人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）投标截止日,担任过一项公路质量检测的项目负责人或技术负责人业绩的，得基本分4分；每增加一个上述业绩加3分，最多加6分（提供合同原件扫描件，合同须能反映项目名称、主要标的物、项目负责人或技术负责人姓名、签订时间、单位公章或专用合同章,如不能反映的，另须提供盖有原委托单位公章的证明，否则不予认可）。 |
|  |  | 采购包3：项目负责人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）投标截止日，担任过一项公路建设项目或公路养护项目质量检测的项目负责人或技术负责人业绩的，得基本分4分；每增加一个上述业绩加3分，最多加6分（提供合同原件扫描件，合同须能反映项目名称、主要标的物、项目负责人或技术负责人姓名、签订时间、单位公章或专用合同章,如不能反映的，另须提供盖有原委托单位公章的证明，否则不予认可）。 |
| 供应商业绩 | 采购包1（10分）；采购包2（10分）；采购包3（10分） | 采购包1：供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）投标截止日，完成过一项公路建设项目质量检测的，得基本分4分；每增加一个上述业绩加3分，最多加6分（提供合同原件扫描件，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间、单位公章或专用合同章,如不能反映的，另须提供盖有原委托单位公章的证明，否则不予认可）。 注：供应商业绩和项目负责人或技术负责人业绩可重复计分。 |
|  |  | 采购包2：供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）投标截止日，完成过一项公路质量检测的，得基本分4分；每增加一个上述业绩加3分，最多加6分（提供合同原件扫描件，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间、单位公章或专用合同章,如不能反映的，另须提供盖有原委托单位公章的证明，否则不予认可）。 注：供应商业绩和项目负责人或技术负责人业绩可重复计分。 |
|  |  | 采购包3：供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）投标截止日，完成过一项公路建设项目或公路养护项目质量检测的，得基本分4分；每增加一个上述业绩加3分，最多加6分。（提供合同原件扫描件，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间、单位公章或专用合同章,如不能反映的，另须提供盖有原委托单位公章的证明，否则不予认可）。 注：供应商业绩和项目负责人或技术负责人业绩可重复计分。 |
| 4、供应商综合实力(20分） |  |  |
| 企业资信 | 6分 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一项得2分，本项最高得6分。 注：投标时提供上述证书的彩色扫描件，同时须提供上述证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面完整截图，供应商应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。不提供不得分。 |
| 人员配备 | 14分 | - 拟投入本项目现场检测工程师（不含项目负责人）须全覆盖道路工程、桥隧工程、交通工程三个专业类别，每个专业至少1人（持公路工程试验检测工程师（旧）/公路水运工程试验检测师证书（新））得基本分3分，须提供供应商为其缴纳的投标截止时间前近三个月内任意一个月的社会保险缴费证明，否则不予计分；在满足上述专业覆盖要求的人员中，每有1人同时具备中级工程师职称加1分（最高加3分）、每有1人同时具备高级工程师及以上职称加2分（最高加6分），本项按就高原则计分，最高得9分。 备注：人员须持有交通运输主管部门颁发的公路工程试验检测工程师证书（公路/材料、桥梁、交安设施专业），或交通运输部职业资格中心颁发的公路水运工程试验检测师证书（道路工程、桥隧工程、交通工程专业），新旧证书专业对应关系为：道路工程对应公路/材料，桥隧工程对应桥梁，交通工程对应交安设施（具体对照交办安监〔2015〕143号），同一人员同时具备中级和高级职称的不重复计分，按最高职称标准计取。 - 拟投入本项目现场检测员（不含项目负责人）须全覆盖道路工程、桥隧工程、交通工程三个专业类别，每个专业至少1人（持公路工程试验检测员（旧）/公路水运工程助理试验检测师（新）/公路工程试验检测工程师（旧）/公路水运工程试验检测师证书（新）），每个专业符合要求计1分，各专业仅计一次分，本项最高得3分；本条款拟投入人员与本项目现场检测工程师拟投入人员不得交叉重复；新旧证书专业对应关系按《交通运输部办公厅关于公路水运工程试验检测人员职业资格有关事项的通知》（交办安监〔2015〕143号）规定执行；须提供供应商为其缴纳的投标截止时间前近三个月内任意一个月的社会保险缴费证明，否则不予计分。 - 拟投入本项目负责安全人员（不含项目负责人），具有中级及以上注册安全工程师职业资格证书的得2分，本项最高得2分；本项人员不得与上述现场检测工程师、现场检测员重复，须提供供应商为其缴纳的投标截止时间前近三个月内任意一个月的社会保险缴费证明，否则不予计分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供加盖公章的资产负债表、利润表，供应商成立不满一年无需提供）（2025年财务状况表未出的，可使用2024年度报表）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、关于符合本国产品标准的声明函

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、业绩（按第五章 评标方法与评标标准要求提供）

十六、供应商综合实力（按第五章 评标方法与评标标准要求提供）

十七、技术服务方案

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

供应商成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320900-WYGS-G2026-0011号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市公路事业发展中心

根据贵方的       项目招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购代理机构组织的（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

十二、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

项目名称 : 盐城市2026年普通公路建设工程质量检测项目

项目编号 : JSZC-320900-WYGS-G2026-0011

| 供应商名称 | 优惠率（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称 | % |  |

供应商公章：                               （电子签章）

日期：     年    月    日

十五、业绩

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同签订时间 | 项目负责人或技术负责人姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十六、供应商综合实力

我单位承诺拟选派本项目检测人员一览表如下：

| 拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 执业或职业资格证书 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证号 | 专业 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 检测工程师 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 检测员 |  |  |  |  |  |  |
| 安全工程师 |  |  |  |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十七、技术服务方案

按本项目招标文件 第五章 评标方法与评标标准要求提供。

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：            		邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。