泰州市政府采购

公开

招标文件

（全流程电子化不见面开标）

招标编号：JSZC-321202-JWPG-G2026-0005

项目名称：2026—2028年海陵区道路、游园绿化养护项目

采购人：泰州市海陵区市政园林养护服务中心

采购代理机构：江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公司

2026年4月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法及评标标准

第五章 合同条款

第六章 投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

2026—2028年海陵区道路、游园绿化养护项目JSZC-321202-JWPG-G2026-0005招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统获取招标文件，并于2026-05-20 09：00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321202-JWPG-G2026-0005

项目名称：2026-2028年海陵区道路、游园绿化养护项目

预算金额：14704075.6元

最高限价（如有）：一标段1735836.64元（两年）、二标段3174263.04元（两年）、三标段3355286.34元（两年）、四标段2796081.66元（两年）、五标段3642607.92元（两年）。

采购方式：公开招标

采购需求：本项目共分五个标段，一标段为新通扬运河以南、长江大道-江州路段(含江州路)道路、游园绿化养护；二标段为新通扬运河以南、江州路-鼓楼路段(含鼓楼路)道路、游园绿化养护；三标段为新通扬运河以南、鼓楼路-春兰路段(含春兰路)道路、游园绿化养护；四标段为新通扬运河以南、春兰路-京泰路(含京泰路)道路、游园绿化养护；五标段为新通扬运河以北及京泰路以东道路、游园绿化养护。具体详见第三章采购需求。

合同履行期限：自2026年7月1日起至2028年6月30日止。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一。

（三）本项目的特定资格要求：

无

（四）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件：

时间：自本公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购“苏采云”系统

方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录江苏政府采购“苏采云”系统下载本项目招标文件。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年5月20日9点00分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.采购项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展

政府采购支持监狱企业发展

政府采购促进残疾人就业

政府采购鼓励采购绿色节能环保产品

商品包装环保要求

实施本国产品标准及相关政策

2.本项目采用网上注册登记方式。潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁（原国信CA须更换新CA,详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

3.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

5.本项目共分五个标段，投标单位可同时参与五个标段，但只能中一个标段。开标、评标、定标按一、二、三、四、五标段的顺序进行，第一标段中标的投标人可参与后续标段的评审但不参与推荐中标候选人，以此类推。

6.投标人自行勘查现场，要求务必认真、仔细阅读合同条款，谨慎报价，严禁恶意竞争低价中标，一经中标，采购人将严格按照合同条款执行。

7.在评标结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。

8.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：泰州市海陵区市政园林养护服务中心

单位地址：泰州市海陵区城西街道迎春西路656号

联系人：张先生

联系电话：0523-86231649

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公司

单位地址：泰州市海陵区莲花6号小区A幢-8室

联系人：王工、万工

联系电话：0523-86330779

3.项目联系方式

项目联系人：王工、万工

电　话：0523-86330779

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2026-2028年海陵区道路、游园绿化养护项目 |
| 2 | 招标内容 | 海陵区道路及游园的绿化养护。 |
| 3 | 服务期限及服务地点 | 服务期限：自2026年7月1日起至2028年6月30日止。 服务地点：泰州市海陵区 |
| 4 | 最高投标限价 | 最高限价总价：一标段1735836.64元（两年）、二标段3174263.04元（两年）、三标段3355286.34元（两年）、四标段2796081.66元（两年）、五标段3642607.92元（两年）。 投标报价总价和单价均不得超过招标文件规定的最高限价，否则按无效投标文件处理。 |
| 5 | 合格投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一。 3.本项目的特定资格要求：无 4.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 6 | 联合体投标 | R不接受，招标文件中有关联合体的规定均不适用。 □接受 |
| 7 | 现场考察 | R不组织，自行考察；如投标人需自行考察,费用自理。 □组织，考察时间： /年/月/日/时 集合地点：/ 联系人：/联系电话：/ |
| 8 | 投标答疑会 | R不召开 口召开，召开时间：年月日时 召开地点：/ |
| 9 | 投标货币 | 人民币 |
| 10 | 合同方式 | R固定单价合同 £固定总价合同 □其他：/ |
| 11 | 投标保证金 | 依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。 |
| 12 | 投标文件有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标截止时间 | 时间：2026 年 5 月 20 日 9 时 00 分 |
|  | 投标地点 | 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 14 | 开标时间和地点 | 时间：2026 年 5月 20 日 9 时 00 分 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 15 | 评标办法 | R综合评分法 £最低评标价法 |
| 16 | 定标办法 | 采购人根据评标委员会推荐的中标候选投标人顺序确定中标人。 |
| 17 | 履约保证金 | □不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用 R提交 金额：中标价的10% 形式：转账、汇票、支票、本票、电汇、保证保险、保函等非现金形式 提交时间：收到中标通知书后签订合同前。 退还时间：合同期结束且经双方验收合格后无息退还。 |
| 18 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起 30 日内 签订合同地点：泰州市海陵区市政园林养护服务中心 |
| 19 | 付款方式 | 养护管理费用支付采取季度考核、季度汇总、年底统一结算的方式实施。 按养护期考核结果，2027年1月底付至合同价款的25%，2028年1月底付至合同价款的75%，养护期结束且考核完成后一次付清余款。所有款项的结算支付，中标人必须提供有效增值税发票。 |
| 20 | 特别说明 | 1.若发生日常养护补植范围外，突击增加的路段、突击补植的树、更换的时令花卉，则按实结算。 2.中标单位在养护作业实施过程中，须做好扬尘防控相关措施，如因施工噪音、扬尘被投诉或对采购人造成不良影响的，所有责任由中标单位承担。 3.经过采购人试点研究后效果良好的园林绿化有关新技术新工艺，养护单位必须按照采购人要求执行，涉及的所有费用包含在中标价中，各投标人在投标报价时综合考虑。 4.中标单位须做好数字化城管、12345、网络舆情等交办件及采购人安排的其他有关工作内容。 5.绿化垃圾自行处理，不得随意倾倒；草皮越冬要保持常绿。 6.本项目养护面积按实结算，但结算价不超过合同价。 7.尚未移交的绿化项目（包括但不限于采购需求表中的绿化养护项目）按各标段的养护范围移交至相应养护单位进行养护，开始养护时间以原养护单位正式移交后开始计算。 |
| 21 | 中标服务费 | 本项目招标代理服务费参照国家计委计价格〔2002〕1980号文件的50%，由中标人承担。 计算公式：各标段中标单位应支付的代理服务费=（单标段中标价金额/本项目所有标段中标价总和）*代理服务费总额。（代理服务费总额：即以所有标段中标价总和为基数计算出的招标代理费*50%。） |
| 22 | 其他 | 投标文件的制作要求 本次采购采用“苏采云”系统进行政府采购活动。 投标人如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道188号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）泰州市公共资源交易中心一楼服务大厅CA办理窗口办理，电话：0523-81568158），根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn）中按要求制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-86897512、89182468。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。 |

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.8天：日历天。

2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

- 合格投标人资格要求

3.1详见投标人须知前附表规定。

4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。

5.投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6.不接受联合体投标。

7.投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：

（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；

（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；

（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；

（9）违反法律法规相关规定的。

三、招标文件说明

8.招标文件

投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.现场考察

9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不做任何答复与考虑。

10.招标文件的澄清和修改

10.1投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于前附表规定的时间提出。

10.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。

10.3迟于前附表规定时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

10.4在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将在江苏省政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

10.5为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。

10.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.7招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

四、投标文件说明

11.投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

12.知识产权

12.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.投标文件的组成

- 投标函（格式见附件）；

- 资格、资信等证明文件：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 法人或其他组织的营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的提供法定代表人身份证扫描件）、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人由会计师事务所出具的近两年中(2024年度或2025年度)任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

  - 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

  - 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保险资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

  - 投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

  - 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或“监狱和戒毒企业证明材料”；

  - 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

  - 采购人要求的特定资质证明（详见“采购公告”－“本项目特定资格要求”中要求）。

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 商务偏离表（格式见附件）；

- 技术偏离表（格式见附件）；

- 承诺书；

- 投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

- 投标人近年类似业绩情况表及相关证明材料；

10.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）

11.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）；

12.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）。

上述1-7项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（4）（5）（6）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

14.投标文件编制及递交要求

14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

14.5投标费用自理。

14.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

15.投标报价（编制）要求的说明

15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要的全部费用，包括但不限于为完成本项目养护期内肥料款、管护工作所需要的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人要认真阅读清单，慎重报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。

15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

15.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.投标保证金

依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。

17.投标文件的有效期

17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18.投标文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

五、投标文件的递交

19.投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

六、开标和评标

22.开标

22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购‘苏采云’系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，视为放弃投标。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如“江苏政府采购‘苏采云’系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

23.2评标委员会应当独立履行下列职责：

23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

24.评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

25.对投标文件进行初审

25.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

25.1.1资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

25.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

投标人有下列情况之一的，投标文件无效：

1）投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；

2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章或签署的；

4）投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；

11）不同的投标人响应文件制作的MAC地址一致的；

12）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

13）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

14）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

15）项目（标段）投标总价或单价超过本项目（标段）预算金额或最高限价或最高限价单价的；

16）不同投标人的履约保证金从同一单位或者个人账户转出的、购买履约保证保险单的费用从同一单位转出或由同一个人账户支付的；

17）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

19）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

20）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

21）评标委员会认定投标人的报价为异常低价，应当要求相关投标人在规定时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释；投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

22）改变招标文件清单给出的名称、实施范围、工作内容、计量单位、工程量、养护等级等；

23）提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

24）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

25.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.4招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.5招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.投标文件的澄清

26.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购‘苏采云’系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.废标

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消；

5.因“江苏政府采购‘苏采云’系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。

28.投标文件的评价和比较

28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

29.质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

29.4采购人及采购代理机构只接受以纸质原件形式送达的质疑。质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商未按要求签字、盖章、加盖公章的。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、授予合同

30.中标人的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

30.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应由投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。

31.合同授予标准

31.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。

32.中标通知书

32.1确定中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分。

32.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

# 33.履约保证金

33.1中标人应按规定提交履约保证金。

33.2中标人必须在合同签订前按规定向采购人缴纳履约保证金。中标人未按招标文件要求提交履约保证金的，采购人可取消其中标资格。

33.3履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后，采购人凭中标人的收款收据在七个工作日内无息退还给中标单位。

33.4履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

34.合同的签订

34.1合同授予

34.1.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。

34.1.2订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

34.1.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.2合同追加

34.2.1采购人根据项目需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，须经采购人和成交供应商书面确认，在不改变合同其他条款的前提下，所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，追加的货物或服务须另行签订补充合同。

34.2.2因重大决策变化，导致采购任务取消的。除退还成交供应商实际已支付费用外，采购人不承担其他任何费用及损失。若因成交供应商原因导致项目无法完成，因此产生的损失将由成交供应商承担。

35.政府采购政策

35.1中小微型企业：根据财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的相关规定及江苏省财政厅《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）执行。如供应商认定本企业为中型、小型、微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章。

35.2残疾人福利性单位：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定执行。如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》并加盖公章。

35.3监狱企业：根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定执行。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

35.4绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，按文件执行。

35.5根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。

35.6根据泰财购〔2023〕33号文市财政局国家金融监督管理总局泰州监管分局市地方金融监督管理局关于转发《江苏省财政厅国家金融监督管理总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，履约保证金（如有）接收电子履约保函（保险）。

35.7若供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

35.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

35.9本项目所属行业为其他未列明行业。

35.10落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》(财库〔2025〕30号)，依据中华人民共和国政府采购法第十条规定，本项目仅采购本国服务。

36.启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求

根据财库〔2026〕2号《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》文件要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评标现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评标工作纪律，不得实施影响评标公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

37. 特别提醒

37.1投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。

37.2在本项目评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间内配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

37.3投标文件中需签字或盖章处均可以用电子签名或电子章代替。

第三章 采购需求

一、项目概况：

1.项目名称：2026-2028年海陵区道路、游园绿化养护项目

2.最高限价：一标段1735836.64元（两年）、二标段3174263.04元（两年）、三标段3355286.34元（两年）、四标段2796081.66元（两年）、五标段3642607.92元（两年）。

3.服务范围：养护面积和行道树数量以实际养护面积和数量为准。

4.采购需求清单（见下表）。

| 2026-2028年海陵区道路、游园绿化养护项目清单（一标段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作 内容 | 绿地名称 | 养护区域 | 养护 标准 | 最高限价单价（元/㎡/年） | 面积 （㎡） | 行道树 （株） | 一年最高限价总价（元） | 两年最高限价总价（元） | 备注 |
| 1 | 养护 | 润丰路 | 润丰路两侧 | 三级 | 4.60 | 9108.40 |  | 41898.64 | 83797.28 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 184 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 2 | 养护 | 润丰路东延绿化 | 吴州路-润丰路东侧 | 三级 | 4.60 | 1357.50 |  | 6244.50 | 12489.00 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 47 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 3 | 养护 | 吴陵北路两侧提档升级（吴陵路东侧环境提档升级，文懿园对面环境提档升级） | 吴陵北路(扬州路--头营园北)两侧周边地块 | 三级 | 4.60 | 7893.50 |  | 36310.10 | 72620.20 |  |
| 4 | 养护 | 海光路西侧景观绿化 | 海光路西侧，迎春西路北侧 | 三级 | 4.60 | 1408.80 |  | 6480.48 | 12960.96 |  |
| 5 | 养护 | 文懿园 | 吴陵路与扬州路交叉口东南角 | 二级 | 7.00 | 2306.90 |  | 16148.30 | 32296.60 |  |
| 6 | 养护 | 春兰动力游园 | 扬州路南侧、春兰动力制造有限公司东北侧 | 三级 | 4.60 | 4923.20 |  | 22646.72 | 45293.44 |  |
| 7 | 养护 | 吴陵北路两侧绿化 | 吴陵北路两侧（想象空间） | 三级 | 4.60 | 3651.30 |  | 16795.98 | 33591.96 |  |
| 8 | 养护 | 泰州市吴陵路（迎春西路-扬州路）绿化工程 | 吴陵路（迎春西路-扬州路）道路红线内 | 三级 | 4.60 | 3382.10 |  | 15557.66 | 31115.32 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 287 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 9 | 养护 | 探花园 | 吴陵路与金田路交叉口东南角 | 二级 | 7.00 | 1134.30 |  | 7940.10 | 15880.20 |  |
| 10 | 养护 | 紫石园绿化 | 海光小学西侧 | 三级 | 4.60 | 1031.70 |  | 4745.82 | 9491.64 |  |
| 11 | 养护 | 金田路绿化 | 金田路与吴州路交叉口西侧 | 三级 | 4.60 | 415.90 |  | 1913.14 | 3826.28 |  |
| 12 | 养护 | 头营园 | 吴陵路与迎春路交叉口东北角 | 二级 | 7.00 | 2167.50 |  | 15172.50 | 30345.00 |  |
| 13 | 养护 | 吴陵游园 | 凯文大酒店北侧 | 三级 | 4.60 | 1347.80 |  | 6199.88 | 12399.76 |  |
| 14 | 养护 | 泰九路游园 | 凤凰瑞景对面花坛 | 三级 | 4.60 | 154.00 |  | 708.40 | 1416.80 |  |
| 15 | 养护 | 九里路游园 | 泰九路与吴陵路交叉口 | 三级 | 4.60 | 136.00 |  | 625.60 | 1251.20 |  |
| 16 | 养护 | 泰九路绿化 | 泰九路两侧 | 三级 | 4.60 | 186.40 |  | 857.44 | 1714.88 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 264 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 17 | 养护 | 吴陵南路 | 迎春西路-吴陵桥 | 三级 | 4.60 | 6235.30 |  | 28682.38 | 57364.76 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 513 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 18 | 养护 | 兴业游园 | 兴业桥西北侧 | 三级 | 4.60 | 448.60 |  | 2063.56 | 4127.12 |  |
| 19 | 养护 | 兴业桥游园 | 兴业桥西南侧 | 三级 | 4.60 | 561.00 |  | 2580.60 | 5161.20 |  |
| 20 | 养护 | 存耕园绿化 | 紫竹苑北侧 | 三级 | 4.60 | 7898.00 |  | 36330.80 | 72661.60 |  |
| 21 | 养护 | 吴陵路道路东侧绿化 | 紫竹苑、韵梅苑西侧 | 三级 | 4.60 | 1445.10 |  | 6647.46 | 13294.92 |  |
| 22 | 养护 | 任景路道路绿化 | 任景村西侧 | 三级 | 4.60 | 244.60 |  | 1125.16 | 2250.32 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 8 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 23 | 养护 | 景光路绿化游园 | 凤凰瑞景东侧 | 三级 | 4.60 | 5950.30 |  | 27371.38 | 54742.76 |  |
| 24 | 养护 | 景光路两侧行道树 | 迎春西路以南两侧行道树 | / | / | / | 140 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 25 | 养护 | 景光排水沟绿化 | 景光小区西门东侧河边 | 三级 | 4.60 | 376.00 |  | 1729.60 | 3459.20 |  |
| 26 | 养护 | 迎春西路绿化 | 江州路-祥泰路 | 三级 | 4.60 | 2600.10 |  | 11960.46 | 23920.92 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 218 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 27 | 养护 | 四宜园 | 迎春西路南、景光小区（航海宿舍楼）北侧 | 三级 | 4.60 | 2313.40 |  | 10641.64 | 21283.28 |  |
| 28 | 养护 | 海光游园 | 金通牡丹园东西门 | 三级 | 4.60 | 889.20 |  | 4090.32 | 8180.64 |  |
| 29 | 养护 | 江洲游园 | 江州路西，老梅兰酒厂东，水厂路南、老通扬运河北 | 三级 | 4.60 | 5273.50 |  | 24258.10 | 48516.20 |  |
| 30 | 养护 | 江州北路绿化 | 海阳路-森北大桥 | 三级 | 4.60 | 5724.20 |  | 26331.32 | 52662.64 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 712 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 31 | 养护 | 庆丰路绿化 | 森南河北侧 | 三级 | 4.60 | 479.20 |  | 2204.32 | 4408.64 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 49 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 32 | 养护 | 元河绿化 | 海阳西路与吴州北路交叉口 | 三级 | 4.60 | 1577.60 |  | 7256.96 | 14513.92 |  |
| 33 | 养护 | 京兆园 | 海阳西路 | 二级 | 7.00 | 527.60 |  | 3693.20 | 7386.40 |  |
| 34 | 养护 | 吴州路绿化 | 海阳路-扬州西路（花台） | 三级 | 4.60 | 811.40 |  | 3732.44 | 7464.88 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 112 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 35 | 养护 | 森南河游园 | 森南河北侧 | 三级 | 4.60 | 7948.90 |  | 36564.94 | 73129.88 |  |
| 36 | 养护 | 祥泰路最北侧游园绿化 | 祥泰路与扬州路交叉口 | 三级 | 4.60 | 837.70 |  | 3853.42 | 7706.84 |  |
| 37 | 养护 | 储罐园绿化 | 唐楼社区西侧 | 三级 | 4.60 | 5501.20 |  | 25305.52 | 50611.04 |  |
| 38 | 养护 | 扬州路道路绿化提升 | 扬州路两侧(长江大道-海润路) | 三级 | 4.60 | 10928.10 |  | 50269.26 | 100538.52 |  |
|  |  |  | 行道树 | / | / | / | 145 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 39 | 养护 | 镜园 | 扬州路 | 三级 | 4.60 | 970.37 |  | 4463.70 | 8927.40 |  |
| 40 | 养护 | 九里沟河道绿化(草皮) | 祥泰路与迎春路交叉口游园草皮 | 三级 | 4.60 | 18783.18 |  | 86402.63 | 172805.26 |  |
| 41 | 养护 | 迎春路南侧，九里沟西侧绿化 | 迎春路南侧，九里沟西侧 | 三级 | 4.60 | 16402.20 |  | 75450.12 | 150900.24 |  |
| 42 | 养护 | 区住建局楼顶绿化 | 迎春西路海陵区住建局院内 | 三级 | 4.60 | 105.13 |  | 483.60 | 967.20 |  |
| 43 | 养护 | 区住建局大院内绿化 | 迎春西路海陵区住建局院内 | 三级 | 4.60 | 3074.82 |  | 14144.17 | 28288.34 |  |
| 44 | 养护 | 安居社区景庄河安居段岸坡绿植补栽 | 安居苑小区河北侧 | 三级 | 4.60 | 235.00 |  | 1081.00 | 2162.00 |  |
| 45 | 养护 | 海光小学景观绿化工程 | 海光小学 | 三级 | 4.60 | 722.50 |  | 3323.50 | 6647.00 |  |
| 46 | 养护 | 繁星云绵游园 | 迎春路与吴陵路交叉口西北侧 | 三级 | 4.60 | 8073.94 |  | 37140.12 | 74280.24 |  |
| 47 | 养护 | 任景路南侧、景光路南延两侧节点绿化 | 任景路南侧、景光路南延两侧 | 三级 | 4.60 | 4239.44 |  | 19501.42 | 39002.84 |  |
| 48 | 养护 | 天韵路道路绿化节点 | 天韵路道路 | 三级 | 4.60 | 1710.40 |  | 7867.84 | 15735.68 |  |
| 49 | 养护 | 祥泰路（济川路-扬州路）两侧节点 | 祥泰路（济川路-扬州路）两侧 | 三级 | 4.60 | 4343.20 |  | 19978.72 | 39957.44 |  |
| 50 | 保洁 | 迎春绿地 | 迎春西路路灯处新楼东 |  | 1.30 | 14718.00 |  | 19133.40 | 38266.80 |  |
| 51 | 保洁 | 泰来游园 | 吴陵桥与老通扬运河交叉口西北侧，韵梅苑二期以南 |  | 1.30 | 25000.00 |  | 32500.00 | 65000.00 |  |
| 52 | 保洁 | 祥泰游园 | 扬州路与祥泰路交叉口东南角 |  | 1.30 | 8700.00 |  | 11310.00 | 22620.00 |  |
| 53 | 保洁 | 元河游园 | 吴洲北路及海阳西路交界处，北临元河 |  | 1.30 | 14000.00 |  | 18200.00 | 36400.00 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 230254.48 | 2679 | 867918.32 | 1735836.64 |  |

| 2026-2028年海陵区道路、游园绿化养护项目（二标段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作 内容 | 绿地名称 | 养护区域 | 养护 标准 | 最高限价单价（元/㎡/年） | 面积 （㎡） | 行道树 （株） | 一年最高限价总价（元） | 两年最高限价总价（元） | 备注 |
| 1 | 养护 | 大浦园 | 青年路东侧，西仓路南侧、大浦小学西侧、南侧 | 二级 | 7.00 | 5228.40 |  | 36598.80 | 73197.60 |  |
| 2 | 养护 | 东进园 | 东进路、西仓路交叉口东南侧、西南侧 | 二级 | 7.00 | 807.70 |  | 5653.90 | 11307.80 |  |
| 3 | 养护 | 暮春街道路绿化 | 城中办事处西侧 | 二级 | 7.00 | 1249.40 |  | 8745.80 | 17491.60 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 20 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 4 | 养护 | 新市路 | 玉成花园南侧 | 三级 | 4.60 | 815.60 |  | 3751.76 | 7503.52 |  |
| 5 | 养护 | 莆田路南延绿化 | 新市路北-人民西路 行道树 | / | / | / | 87 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 6 | 养护 | 铁塔游园 | 电视塔西北、青年路西 | 二级 | 7.00 | 2876.90 |  | 20138.30 | 40276.60 |  |
| 7 | 养护 | 开泰游园 | 青年路东侧、好易家南侧 | 三级 | 4.60 | 1426.10 |  | 6560.06 | 13120.12 |  |
| 8 | 养护 | 凤城游园 | 凤城国际南侧 | 三级 | 4.60 | 216.00 |  | 993.60 | 1987.20 |  |
| 9 | 养护 | 鸿发游园 | 海陵路东侧，鸿发小区南侧 | 二级 | 7.00 | 4301.90 |  | 30113.30 | 60226.60 |  |
| 10 | 养护 | 福音园 | 迎春路与海陵路交叉口东北侧 | 二级 | 7.00 | 3985.80 |  | 27900.60 | 55801.20 |  |
| 11 | 养护 | 张淦清游园 | 张淦清故居前、市幼北侧 | 二级 | 7.00 | 812.30 |  | 5686.10 | 11372.20 |  |
| 12 | 养护 | 桂香园 | 鼓楼路与税务桥东街交叉口西北角 | 三级 | 4.60 | 310.20 |  | 1426.92 | 2853.84 |  |
| 13 | 养护 | 城中游园 | 钟楼巷内游园花箱、春晖园 | 三级 | 4.60 | 305.70 |  | 1406.22 | 2812.44 |  |
| 14 | 养护 | 关帝庙绿化（含吴江银行绿化） | 吴江银行东、南侧 | 二级 | 7.00 | 282.40 |  | 1976.80 | 3953.60 |  |
| 15 | 养护 | 区政府绿化 | 老区政府周边（北侧） | 一级 | 10.00 | 1460.30 |  | 14603.00 | 29206.00 |  |
| 16 | 养护 | 原区政府绿化 | 老区政府周边（南侧）广场 | 一级 | 10.00 | 7835.00 |  | 78350.00 | 156700.00 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 37 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 17 | 养护 | 书断园 | 海润路与海阳路交叉口东南角 | 二级 | 7.00 | 1170.00 |  | 8190.00 | 16380.00 |  |
| 18 | 养护 | 海阳路景观绿化 | 海阳园西南侧花台 | 二级 | 7.00 | 126.80 |  | 887.60 | 1775.20 |  |
| 19 | 养护 | 北仓游园 | 北仓路建工三村围墙西侧 | 三级 | 4.60 | 513.30 |  | 2361.18 | 4722.36 |  |
| 20 | 养护 | 北仓路绿化 | 海阳西路--仓储路 行道树 | / | / | / | 163 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 21 | 养护 | 天达游园 | 天达佳园西门北侧 | 三级 | 4.60 | 814.20 |  | 3745.32 | 7490.64 |  |
| 22 | 养护 | 海阳园 | 海阳路与扬州路交叉口西南侧 | 二级 | 7.00 | 6215.10 |  | 43505.70 | 87011.40 |  |
| 23 | 养护 | 羽琌园 | 天达佳园东侧 | 二级 | 7.00 | 1392.50 |  | 9747.50 | 19495.00 |  |
| 24 | 养护 | 凤翰园 | 天达佳园南侧 | 二级 | 7.00 | 1715.70 |  | 12009.90 | 24019.80 |  |
| 25 | 养护 | 千禧园 | 招贤桥南侧 | 三级 | 4.60 | 3528.50 |  | 16231.10 | 32462.20 |  |
| 26 | 养护 | 招贤桥节点绿化 | 招贤桥上花箱 | 三级 | 4.60 | 79.00 |  | 363.40 | 726.80 |  |
| 27 | 养护 | 让园（延修园）绿化 | 杨桥小学门口两侧 | 三级 | 4.60 | 1762.40 |  | 8107.04 | 16214.08 |  |
| 28 | 养护 | 杨桥小学南侧文化墙 | 稻河湾小区北侧 | 三级 | 4.60 | 202.50 |  | 931.50 | 1863.00 |  |
| 29 | 养护 | 沈毅中学北侧景观绿化 | 海阳路与青年路交叉口东南角 | 三级 | 4.60 | 2500.10 |  | 11500.46 | 23000.92 |  |
| 30 | 养护 | 卓锡园绿化 | 北山寺南侧 | 三级 | 4.60 | 147.70 |  | 679.42 | 1358.84 |  |
| 31 | 养护 | 海陵北路绿化 | 海陵北路东侧（运河路-森园路） | 三级 | 4.60 | 1097.75 |  | 5049.65 | 10099.30 |  |
| 32 | 养护 | 稻河湾花台 | 稻河湾南侧 | 三级 | 4.60 | 398.20 |  | 1831.72 | 3663.44 |  |
| 33 | 养护 | 六陈园绿化 | 海陵北路孙家桥东侧 | 二级 | 7.00 | 5868.70 |  | 41080.90 | 82161.80 |  |
| 34 | 养护 | 吴同甲游园 | 扬桥口东侧 | 一级 | 10.00 | 4925.80 |  | 49258.00 | 98516.00 |  |
| 35 | 养护 | 涵东街绿化 | 鹏欣丽景北侧 | 三级 | 4.60 | 17.30 |  | 79.58 | 159.16 |  |
| 36 | 养护 | 鼓楼路绿化（含翡翠园） | 海阳路-森园路 | 三级 | 4.60 | 7631.90 |  | 35106.74 | 70213.48 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 181 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 37 | 养护 | 新村路绿化 | 江州路-五叉港（行道树） | / | / | / | 181 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 38 | 养护 | 西仓园 | 东进路北侧、南官河东侧 | 二级 | 7.00 | 4803.50 |  | 33624.50 | 67249.00 |  |
| 39 | 养护 | 森园路停车场绿化 | 北绘园北侧 | 三级 | 4.60 | 1327.00 |  | 6104.20 | 12208.40 |  |
| 40 | 养护 | 森园路绿化 | 东风北路-兴泰路、东风路-废品收购站路北、海陵北路-兴泰路 七里河桥-兴泰路 | 二级 | 7.00 | 75482.00 |  | 528374.00 | 1056748.00 |  |
|  |  |  | 行道树 | / | / | / | 1190 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 41 | 养护 | 城北污水处理厂绿化 | 城北污水处理厂南门东侧、西侧 | 二级 | 7.00 | 7751.00 |  | 54257.00 | 108514.00 |  |
| 42 | 养护 | 五叉港桥东绿化 | 五叉港桥-海陵北路（行道树） | / | / | / | 143 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 43 | 养护 | 森园路道路绿化 | 先锋河桥-江州路（行道树） | / | / | / | 228 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 44 | 养护 | 运河路绿化 | 智堡路-海陵北路 | 三级 | 4.60 | 3800.00 |  | 17480.00 | 34960.00 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 348 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 45 | 养护 | 青年公园(21棵石楠柱) | 青年路与森园路交叉口(21棵石楠柱) | / | / | / | 21棵石楠柱 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 46 | 养护 | 宫氏住宅停车场绿化 | 区城管局北侧停车场内 | 三级 | 4.60 | 1041.25 |  | 4789.75 | 9579.50 |  |
| 47 | 养护 | 运河路（青年北路-海陵北路）绿化工程 | 运河路（青年北路-海陵北路）道路红线内 | 三级 | 4.60 | 3800.00 |  | 17480 | 34960.00 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 143 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 48 | 养护 | 泰州市东林路（江洲北路-海润路）绿化工程 | 东林路（江洲北路-海润路）道路红线内 | 三级 | 4.60 | 128.16 |  | 589.54 | 1179.08 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 57 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 49 | 养护 | 紫金园(步云园)绿化工程 | 森园路南侧.五叉河北侧 | 三级 | 4.60 | 4000.00 |  | 18400.00 | 36800 |  |
| 50 | 养护 | 古银杏游园绿化 | 海陵路东侧.南山寺路北侧.海陵区人社局南侧 | 三级 | 4.60 | 2555.00 |  | 11753.00 | 23506 |  |
| 51 | 养护 | 阳光瑞城节点 | 阳光瑞城东南侧 | 三级 | 4.60 | 12746.48 |  | 58633.81 | 117267.62 |  |
| 52 | 养护 | 阳光瑞城北侧节点绿化 | 阳光瑞城北侧 | 三级 | 4.60 | 3817.84 |  | 17562.06 | 35124.12 |  |
| 53 | 养护 | 森园路北侧、草河东侧节点绿化 | 森园路北侧、草河东侧 | 三级 | 4.60 | 7761.80 |  | 35704.28 | 71408.56 |  |
| 54 | 养护 | 迎江桥绿化提升 | 海陵北路迎江桥两侧 | 三级 | 4.60 | 1455.40 |  | 6694.84 | 13389.68 |  |
| 55 | 养护 | 森园路北侧，海陵北路东侧绿化 | 森园路北侧，海陵北路东侧，草河西 | 三级 | 4.60 | 8012.55 |  | 36857.73 | 73715.46 |  |
| 56 | 养护 | 南官河东侧、森园路北侧节点 | 南官河东侧、森园路北侧 | 三级 | 4.60 | 16337.40 |  | 75152.04 | 150304.08 |  |
| 57 | 养护 | 五叉港西侧，森园路北侧节点 | 五叉港西侧，森园路北侧 | 三级 | 4.60 | 14259.70 |  | 65594.62 | 131189.24 |  |
| 58 | 养护 | 万达嘉华酒店门口节点 | 万达嘉华酒店门口 | 三级 | 4.60 | 228.10 |  | 1049.26 | 2098.52 |  |
| 59 | 养护 | 华夏银行门口节点 | 华夏银行门口 | 三级 | 4.60 | 231.70 |  | 1065.82 | 2131.64 |  |
| 60 | 养护 | 二职中绿化改造节点 | 青年路与迎春路交叉口东南角 | 三级 | 4.60 | 18.00 |  | 82.80 | 165.60 |  |
| 61 | 养护 | 原海陵区政府对面绿化改造节点（原海发集团北门口） | 原海陵区政府对面（原海发集团北门口） | 三级 | 4.60 | 1037.80 |  | 4773.88 | 9547.76 |  |
| 62 | 养护 | 鼓楼路少年宫门口绿化改造节点 | 鼓楼路少年宫门口 | 三级 | 4.60 | 168.40 |  | 774.64 | 1549.28 |  |
| 63 | 养护 | 香江花园绿化改造节点 | 香江花园 | 三级 | 4.60 | 68.80 |  | 316.48 | 632.96 |  |
| 64 | 养护 | 鼓楼路与海阳路交叉口西北侧绿化提升节点 | 鼓楼路与海阳路交叉口西北侧 | 三级 | 4.60 | 425.60 |  | 1957.76 | 3915.52 |  |
| 65 | 养护 | 海润路两侧绿化节点 | 海润路两侧 | 三级 | 4.60 | 1206.90 |  | 5551.74 | 11103.48 |  |
| 66 | 保洁 | 新民街西游园 | 青年路东、大浦小学东南侧、凤城河北侧、新民街西侧 |  | 1.30 | 10851.00 |  | 14106.30 | 28212.60 |  |
| 67 | 保洁 | 坡子街绿地 | 凤城河（东河路-新民街）两侧及坡子街广场绿化 |  | 1.30 | 6086.00 |  | 7911.80 | 15823.60 |  |
| 68 | 保洁 | 友谊游园 | 青年路与永泰路交叉口西北角 |  | 1.30 | 4500.00 |  | 5850.00 | 11700 |  |
| 69 | 保洁 | 沈家河游园 | 北仓路以西、森泽园以南 |  | 1.30 | 34632.00 |  | 45021.60 | 90043.20 |  |
| 70 | 保洁 | 森南游园 | 江洲北路与森南河交叉口东北角 |  | 1.30 | 11574.00 |  | 15046.20 | 30092.40 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 312128.53 | 2799 | 1587131.52 | 3174263.04 |  |

| 2026-2028年海陵区道路、游园绿化养护项目清单（三标段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 绿地名称 | 养护区域 | 养护标准 | 最高限价单价（元/㎡或年） | 面积（㎡） | 行道树（株） | 一年最高限价总价（元） | 两年最高限价总价（元） | 备注 |
| 1 | 养护 | 陋轩园 | 翡翠华府西侧 | 二级 | 7.00 | 953.40 |  | 6673.80 | 13347.60 |  |
| 2 | 养护 | 森园桥游园绿化 | 森园小区南侧，智堡小区西南侧 | 二级 | 7.00 | 5612.60 |  | 39288.20 | 78576.40 |  |
| 3 | 养护 | 智堡三期游园绿化 （含栖凤园） | 东风桥西侧 | 三级 | 4.60 | 3866.20 |  | 17784.52 | 35569.04 |  |
| 4 | 养护 | 春云路绿化 | 江州造船厂-运河路、行道树 | / | / | / | 198 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 5 | 养护 | 凤凰之眼绿化 | 南山寺路天主教堂北侧 | 二级 | 7.00 | 4349.50 |  | 30446.50 | 60893.00 |  |
| 6 | 养护 | 石榴籽游园 | 鼓楼路东侧，香江花园对面 | 二级 | 7.00 | 3127.60 |  | 21893.20 | 43786.40 |  |
| 7 | 养护 | 褚园 | 鼓楼大桥东南侧 | 二级 | 7.00 | 19.60 |  | 137.20 | 274.40 |  |
| 8 | 养护 | 放生池绿化 | 城隍庙对面 | 二级 | 7.00 | 37.50 |  | 262.50 | 525.00 |  |
| 9 | 养护 | 城隍庙西游园 | 城隍庙西侧 | 二级 | 7.00 | 1580.60 |  | 11064.20 | 22128.40 |  |
| 10 | 养护 | 二中绿化 | 二中西门南北两侧 | 一级 | 10.00 | 203.40 |  | 2034.00 | 4068.00 |  |
| 11 | 养护 | 二中区政府绿化 | 原二中学校 | 一级 | 10.00 | 6218.40 |  | 62184.00 | 124368.00 |  |
| 12 | 养护 | 工农路 | 春兰二分厂西侧 | 三级 | 4.60 | 2506.20 |  | 11528.52 | 23057.04 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 175 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 13 | 养护 | 五里河绿化 | 五里桥北两侧 | 三级 | 4.60 | 3434.60 |  | 15799.16 | 31598.32 |  |
| 14 | 养护 | 鹏欣园 | 迎春路与春晖路交叉口东北侧 | 三级 | 4.60 | 3063.30 |  | 14091.18 | 28182.36 |  |
| 15 | 养护 | 盛唐路绿化 | 盛唐花园西门两侧-凤凰东路行道树 | / | / | / | 29 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 16 | 养护 | 鹏欣尚城游园 | 春兰路与迎春路交叉口西南侧、鹏欣尚城消防通道西侧 | 三级 | 4.60 | 694.40 |  | 3194.24 | 6388.48 |  |
| 17 | 养护 | 孝威园 | 城东小学西侧 | 二级 | 7.00 | 407.20 |  | 2850.40 | 5700.80 |  |
| 18 | 养护 | 东升桥立体绿化 | 桥面绿化 | 三级 | 4.60 | 67.80 |  | 311.88 | 623.76 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 10 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 19 | 养护 | 徐家桥绿化 | 鼓楼路-智堡路 | 三级 | 4.60 | 1186.00 |  | 5455.60 | 10911.20 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 130 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 20 | 养护 | 觉正游园 | 扬辉路与海阳路交叉路口东南角 | 二级 | 7.00 | 574.00 |  | 4018.00 | 8036 |  |
| 21 | 养护 | 智堡路绿化 | 森园路-运河路 | 三级 | 4.60 | 1585.10 |  | 7291.46 | 14582.92 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 133 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 22 | 养护 | 智堡河绿化 | 智堡河桥北东西两侧 | 三级 | 4.60 | 6430.90 |  | 29582.14 | 59164.28 |  |
| 23 | 养护 | 茂业周边绿化 | 茂业周边 | 二级 | 7.00 | 527.50 |  | 3692.50 | 7385.00 |  |
| 24 | 养护 | 智堡路绿化 | 海阳路-东进路 | 三级 | 4.60 | 1247.10 |  | 5736.66 | 11473.32 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 84 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 25 | 养护 | 廉政游园 | 东风桥西南侧 | 二级 | 7.00 | 5984.00 |  | 41888.00 | 83776.00 |  |
| 26 | 养护 | 梓园 | 东风桥东南侧 | 一级 | 10.00 | 8605.70 |  | 86057.00 | 172114.00 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 14 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 27 | 养护 | 东进河游园绿化工程 | 东进小区西门北侧,智堡河南侧 | 三级 | 4.60 | 2000.00 |  | 9200.00 | 18400 |  |
| 28 | 养护 | 依云湾一、二期绿化 | 依云湾一、二期周边 | 三级 | 4.60 | 7224.60 |  | 33233.16 | 66466.32 |  |
| 29 | 养护 | 海阳路东路绿化提升 | 海阳东路两侧，梓园门口 | 三级 | 4.60 | 1185.80 |  | 5454.68 | 10909.36 |  |
| 30 | 养护 | 春云游园 | 春云路东 | 三级 | 4.60 | 5121.40 |  | 23558.44 | 47116.88 |  |
| 31 | 养护 | 光大路绿化 | 东风路-智堡中学 行道树 | / | / | / | 163 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 32 | 养护 | 运河路绿化工程 | 东风北路-老东河路 | 三级 | 4.60 | 19164.40 |  | 88156.24 | 176312.48 |  |
|  |  |  | 行道树 | / | / | / | 324 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 33 | 养护 | 春兰北路绿化 | 森园路-春兰北路3号桥南 | 三级 | 4.60 | 2537.80 |  | 11673.88 | 23347.76 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 128 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 34 | 养护 | 春晖路北延 | 春晖路北延现场-南通路 行道树 | / | / | / | 54 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 35 | 养护 | 斜桥花园绿化 | 斜桥花园东侧、南侧 | 三级 | 4.60 | 4223.60 |  | 19428.56 | 38857.12 |  |
| 36 | 养护 | 南通路生态停车场 | 南通路与春晖路交叉口东北角 | 三级 | 4.60 | 735.30 |  | 3382.38 | 6764.76 |  |
| 37 | 养护 | 五里河绿化 | 五里河（南通路-赵唐桥） | 三级 | 4.60 | 4788.90 |  | 22028.94 | 44057.88 |  |
| 38 | 养护 | 南通路绿化 | 扬晖路-春兰路 行道树 | / | / | / | 240 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 39 | 养护 | 扬辉路绿化 | 南通路-海阳路 | 三级 | 4.60 | 3583.90 |  | 16485.94 | 32971.88 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 80 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 40 | 养护 | 美林翡翠华府门口环境提升 | 森园路与智堡路交叉口北侧 | 三级 | 4.60 | 378.00 |  | 1738.80 | 3477.60 |  |
| 41 | 养护 | 枫霞园 | 海阳给排水西侧 | 二级 | 7.00 | 1606.00 |  | 11242.00 | 22484.00 |  |
| 42 | 养护 | 咏春园 | 森园路与智堡路交叉口 | 三级 | 4.60 | 2913.40 |  | 13401.64 | 26803.28 |  |
| 43 | 养护 | 林海游园 | 东风路与森园路交叉口西北、西南角 | 三级 | 4.60 | 479.10 |  | 2203.86 | 4407.72 |  |
| 44 | 养护 | 国泰园绿化工程 | 南山寺路北侧、国泰宾馆东侧、鼓楼医院西侧 | 三级 | 4.60 | 278.30 |  | 1280.18 | 2560.36 |  |
| 45 | 养护 | 智堡后河绿化（会宾楼丽呈酒店周边绿化）工程 | 鼓楼北路东侧、智堡后河南侧 | 三级 | 4.60 | 13264.83 |  | 61018.22 | 122036.44 |  |
| 46 | 养护 | 运河路与智堡路交叉口绿化 | 运河路与智堡路交叉口东南角 | 三级 | 4.60 | 1223.10 |  | 5626.26 | 11252.52 |  |
| 47 | 养护 | 运河苗圃绿化 | 运河路与春晖路交叉口绿化草皮和红梅 | 三级 | 4.60 | 2398.19 |  | 11031.67 | 22063.34 |  |
| 48 | 养护 | 运河路（智堡路-东风路）绿化工程 | 运河路（智堡路-东风路）道路红线内 | 三级 | 4.60 | 3800.00 |  | 17480.00 | 34960.00 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 143 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 49 | 养护 | 运河路绿化工程 | 运河路（老东河至兴泰路）两侧 | 三级 | 4.60 | 60881.60 |  | 280055.36 | 560110.72 |  |
| 50 | 养护 | 运河路东延(兴泰北路-老东河路)绿化工程 | 运河路东延(兴泰北路-老东河路)道路红线内 | 三级 | 4.60 | 17700.00 |  | 81420.00 | 162840.00 |  |
|  |  |  | 行道树 | / | / | / | 798 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 51 | 养护 | 春晖路绿化工程 | 春晖路（南通路-森园路）道路红线内 | 三级 | 4.60 | 3358.30 |  | 15448.18 | 30896.36 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 239 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 52 | 养护 | 春兰路（济川路-兴业路）西侧绿地景观绿化工程 | 春兰路（济川路-兴业路）西侧 | 三级 | 4.60 | 19300.50 |  | 88782.30 | 177564.60 |  |
| 53 | 养护 | 红栗园绿化工程 | 运河路南北两侧.智堡路东西两侧 | 三级 | 4.60 | 7200.00 |  | 33120.00 | 66240.00 |  |
| 54 | 养护 | 2021年行道树运辉路（伟光路-东风路）绿化工程 | 运辉路（伟光路-东风路）两侧 | 三级 | 4.60 | 306.60 |  | 1410.36 | 2820.72 |  |
|  |  |  | 行道树 | / | / | / | 180 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 55 | 养护 | 2021年行道树工农路（老口泰路）（南通路-东风路）绿化工程 | 工农路（老口泰路）（南通路-东风路） | 三级 | 4.60 | 1639.14 |  | 7540.04 | 15080.08 |  |
|  |  |  | 行道树 | / | / | / | 111 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 56 | 养护 | 成蹊园 | 育才路以北，二中南门东侧 | 三级 | 4.60 | 5000.00 |  | 23000.00 | 46000.00 |  |
| 57 | 养护 | 宏基游园绿化工程 | 春晖路北延东侧地块 | 三级 | 4.60 | 2475.00 |  | 11385.00 | 22770.00 |  |
| 58 | 养护 | 会宾楼丽呈酒店东侧绿化 | 会宾楼丽呈酒店东侧 | 三级 | 4.60 | 5091.54 |  | 23421.08 | 46842.16 |  |
| 59 | 养护 | 春晖路西侧、运河路北侧、森园路南侧绿化 | 春晖路西侧，运河路北侧，森园路南侧 | 三级 | 4.60 | 5473.59 |  | 25178.51 | 50357.02 |  |
| 60 | 养护 | 森园路南侧，智堡河东侧绿化 | 森园路南侧，智堡河东侧 | 三级 | 4.60 | 13244.08 |  | 60922.77 | 121845.54 |  |
| 61 | 养护 | 依云湾周边绿地提升 | 依云湾北侧，森园路南侧 | 三级 | 4.60 | 6143.97 |  | 28262.26 | 56524.52 |  |
| 62 | 养护 | 春晖花苑东侧苗圃 | G328西侧，春晖花苑东侧 | 三级 | 4.60 | 10211.10 |  | 46971.06 | 93942.12 |  |
| 63 | 养护 | 春兰路西侧，运河路南侧节点（东党建园） | 春兰路西侧，运河路南侧 | 三级 | 4.60 | 3642.20 |  | 16754.12 | 33508.24 |  |
| 64 | 养护 | 运河路与春兰路交叉口西北侧节点 | 运河路与春兰路交叉口西北侧 | 三级 | 4.60 | 1595.90 |  | 7341.14 | 14682.28 |  |
| 65 | 养护 | 中铁溪源东侧苗圃 | 中铁溪源东侧 | 三级 | 4.60 | 16955.30 |  | 77994.38 | 155988.76 |  |
| 66 | 保洁 | 莲花八区北侧游园 | 莲花八区北侧、凤城河南侧 |  | 1.30 | 13329.00 |  | 17327.70 | 34655.40 |  |
| 67 | 保洁 | 三忠园 | 东风路与凤凰路交叉口西北侧 |  | 1.30 | 6716.00 |  | 8730.80 | 17461.60 |  |
| 68 | 保洁 | 康桥园 | 春晖路路西、济川路路北 |  | 1.30 | 9272.00 |  | 12053.60 | 24107.20 |  |
| 69 | 保洁 | 文昌游园 | 鼓楼路东侧、南山寺路南侧、凤城河北侧 |  | 1.30 | 9133.00 |  | 11872.90 | 23745.80 |  |
| 70 | 保洁 | 百孝园 | 春云路与森园路交叉口东南侧 |  | 1.30 | 6943.00 |  | 9025.90 | 18051.80 |  |
| 71 | 保洁 | 老东河游园 | 智堡实验学校东侧至老东河河边 |  | 1.30 | 6720.00 |  | 8736.00 | 17472.00 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 371521.04 | 3233 | 1677643.17 | 3355286.34 |  |

| 2026-2028年海陵区道路、游园绿化养护项目清单（四标段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 绿地名称 | 养护区域 | 养护标准 | 最高限价单价（元/㎡或年） | 面积（㎡） | 行道树（株） | 一年最高限价总价（元） | 两年最高限价总价（元） | 备注 |
| 1 | 养护 | 春景路苗圃 | 春景路与森园路交叉口 | 三级 | 4.60 | 9372.30 |  | 43112.58 | 86225.16 |  |
| 2 | 养护 | 春景路绿化 | 飞溯园北侧、垃圾中转站两侧道路 | 三级 | 4.60 | 2706.60 |  | 12450.36 | 24900.72 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 112 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 3 | 养护 | 经东游园 | 美好易居城东侧 | 三级 | 4.60 | 1444.30 |  | 6643.78 | 13287.56 |  |
| 4 | 养护 | 香榭游园 | 育才路-兴业路北，泰安路东侧 | 三级 | 4.60 | 13321.30 |  | 61277.98 | 122555.96 |  |
| 5 | 养护 | 泰安路、迎春东路交叉口东北角游园 | 泰安路、迎春东路交叉口东北 | 二级 | 7.00 | 1153.00 |  | 8071.00 | 16142.00 |  |
| 6 | 养护 | 东侧法制文化广场景观绿化 | 兴泰北路与南通路交叉口东南角 | 三级 | 4.60 | 4455.80 |  | 20496.68 | 40993.36 |  |
| 7 | 养护 | 九里河绿化 | 九里两侧河边 | 三级 | 4.60 | 3016.20 |  | 13874.52 | 27749.04 |  |
| 8 | 养护 | 鲍马河绿化 | 春兰北路-LG工厂西侧 | 三级 | 4.60 | 14283.40 |  | 65703.64 | 131407.28 |  |
| 9 | 养护 | 迎春东路绿化 | 兴泰路-春兰路 | 三级 | 4.60 | 3629.60 |  | 16696.16 | 33392.32 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 564 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 10 | 养护 | 金马路东侧景观绿化工程 | 金马路与浙江路交叉口的东南侧、星威园东门马路对面地块 | 三级 | 4.60 | 1442.80 |  | 6636.88 | 13273.76 |  |
| 11 | 养护 | 金马路绿化 | LG 周边绿化 | 三级 | 4.60 | 20815.30 |  | 95750.38 | 191500.76 |  |
|  |  |  | 行道树 | / | / | / | 106 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 12 | 养护 | 海曙路周边 | 海曙路周边 | 三级 | 4.60 | 497.70 |  | 2289.42 | 4578.84 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 247 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 13 | 养护 | 宫涵路 | 宫涵路两侧（含停车场） | 三级 | 4.60 | 2617.50 |  | 12040.50 | 24081.00 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 117 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 14 | 养护 | 育才路 | 育才路两侧 | 三级 | 4.60 | 581.00 |  | 2672.60 | 5345.20 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 292 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 15 | 养护 | 里仁路 | 里仁路两侧 行道树 | / | / | / | 130 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 16 | 养护 | 小七里河绿化 | LG工厂七里河西侧 | 三级 | 4.60 | 2880.00 |  | 13248.00 | 26496.00 |  |
| 17 | 养护 | 七里河绿化 | 育才路-梅兰路北 | 三级 | 4.60 | 73116.40 |  | 336335.44 | 672670.88 |  |
| 18 | 养护 | 迎春东路道路绿化 | 七里河桥-兴泰路 | 三级 | 4.60 | 6903.80 |  | 31757.48 | 63514.96 |  |
| 19 | 养护 | 朝晖游园 | 朝晖锦苑小区东北侧 | 三级 | 4.60 | 1580.00 |  | 7268.00 | 14536.00 |  |
| 20 | 养护 | 尧明园 | 森园路与春景北路交叉口 | 二级 | 7.00 | 1201.40 |  | 8409.80 | 16819.60 |  |
| 21 | 养护 | 运河园绿化工程 | 朝晖锦苑南侧、运河路北侧及朝晖锦苑东侧沿河区域 | 三级 | 4.60 | 14246.52 |  | 65533.99 | 131067.98 |  |
| 22 | 养护 | 2021年行道树迎宾路（金马路-东环路)绿化工程 | 迎宾路（金马路-兴泰路) | 三级 | 4.60 | 36.00 |  | 165.60 | 331.20 |  |
|  |  |  | 行道树 | / | / | / | 25 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 23 | 养护 | 2021年行道树璟峰路（迎宾路-迎春路）绿化工程 | 璟峰路（迎宾路-迎春路） | 三级 | 4.60 | 256.06 |  | 1177.88 | 2355.76 |  |
|  |  |  | 行道树 | / | / | / | 44 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 24 | 养护 | 翰林雅居绿化 | 翰林雅居 | 三级 | 4.60 | 9225.00 |  | 42435.00 | 84870.00 |  |
| 25 | 养护 | 春兰游园绿化工程 | 春兰路与海阳路交叉口的东南侧 | 三级 | 4.60 | 9909.00 |  | 45581.40 | 91162.80 |  |
| 26 | 养护 | 朝晖景苑春兰路与森园路交叉口东北、东南角绿化提升节点 | 朝晖景苑春兰路与森园路交叉口东北、东南角 | 三级 | 4.60 | 5213.80 |  | 23983.48 | 47966.96 |  |
| 27 | 养护 | 春兰路与南通路交叉口(东南角、东北角)提升节点 | 春兰路与南通路交叉口(东南角、东北角) | 三级 | 4.60 | 2213.80 |  | 10183.48 | 20366.96 |  |
| 28 | 养护 | G328（济川路-迎春路）西侧绿化 | G328（济川路-迎春路）西侧 | 三级 | 4.60 | 52800.00 |  | 242880.00 | 485760.00 |  |
| 29 | 保洁 | 迎春游园 | 迎春路北，兴泰北路东，东环高架西侧 |  | 1.30 | 29450.00 |  | 38285.00 | 76570.00 |  |
| 30 | 保洁 | 泰顺游园 | 兴业路北，兴泰路南，泰顺路两侧 |  | 1.30 | 24543.00 |  | 31905.90 | 63811.80 |  |
| 31 | 保洁 | 文创园 | 凤凰路、泰安路交叉口 |  | 1.30 | 28000.00 |  | 36400.00 | 72800.00 |  |
| 32 | 保洁 | 海曙园 | 城东小学东校区东侧 |  | 1.30 | 16000.00 |  | 20800.00 | 41600.00 |  |
| 33 | 保洁 | 知春路游园1期 | 春景路两侧，海曙路南侧至兴泰南路 |  | 1.30 | 15000.00 |  | 19500.00 | 39000.00 |  |
| 34 | 保洁 | 知春路游园2期 | 春景路两侧，春景路游园1期北至海曙路 |  | 1.30 | 8000.00 |  | 10400.00 | 20800.00 |  |
| 35 | 保洁 | 码也通信游园 | 328国道东侧、高架西侧、迎春路南侧、码也厂围墙外围 |  | 1.30 | 2500.00 |  | 3250.00 | 6500.00 |  |
| 36 | 保洁 | 迎宾游园 | 响林卫生站东，迎宾路与七里河交叉口西南角 |  | 1.30 | 8664.00 |  | 11263.20 | 22526.40 |  |
| 37 | 保洁 | 林南游园 | 兴陵路南侧，泰顺路（纵二路）西侧 |  | 1.30 | 6787.00 |  | 8823.10 | 17646.20 |  |
| 38 | 保洁 | 兴泰游园 | 迎春路与兴泰路交叉口西北侧 |  | 1.30 | 3040.00 |  | 3952.00 | 7904.00 |  |
| 39 | 保洁 | 兴泰路、济川路交叉口绿地 | 兴泰路、济川路交叉口东北 |  | 1.30 | 5000.00 |  | 6500.00 | 13000.00 |  |
| 40 | 保洁 | 朝晖游园 | 春兰路东、森园路南朝晖锦苑小区西、北侧 |  | 1.30 | 7912.00 |  | 10285.60 | 20571.20 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 413814.58 | 1637 | 1398040.83 | 2796081.66 |  |

| 2026-2028年海陵区道路、游园绿化养护项目清单（五标段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 绿地名称 | 养护区域 | 养护标准 | 最高限价单价（元/㎡/年） | 面积（㎡） | 行道树（株） | 一年最高限价总价（元） | 两年最高限价总价（元） | 备注 |
| 1 | 养护 | 运泰游园 | 站前路南侧，运河社区南侧，森北村土围西侧，迎江2号沟塘东侧 | 三级 | 4.60 | 3810.90 |  | 17530.14 | 35060.28 |  |
| 2 | 养护 | 麒麟村绿化 | 麒麟村周边 | 三级 | 4.60 | 32703.80 |  | 150437.48 | 300874.96 |  |
| 3 | 养护 | 技师游园 | 老技师河南，站前路北、江州路西 | 三级 | 4.60 | 6498.00 |  | 29890.80 | 59781.60 |  |
| 4 | 养护 | 技校河绿化 | 技校河两侧 | 三级 | 4.60 | 17839.10 |  | 82059.86 | 164119.72 |  |
| 5 | 养护 | 尚品园 | 天赐园西侧 | 三级 | 4.60 | 2340.00 |  | 10764.00 | 21528.00 |  |
| 6 | 养护 | 站前路游园 | 尚品园北侧 | 三级 | 4.60 | 3483.40 |  | 16023.64 | 32047.28 |  |
| 7 | 养护 | 东风路节点绿化 | 东风路与泰渔路交叉口东南角，西侧 | 三级 | 4.60 | 2904.20 |  | 13359.32 | 26718.64 |  |
| 8 | 养护 | 麒麟大道两侧绿化 | 积善桥段绿化 | 三级 | 4.60 | 5313.00 |  | 24439.80 | 48879.60 |  |
|  | 养护 |  | 窑头村游园绿化提升 | 三级 | 4.60 | 8257.20 |  | 37983.12 | 75966.24 |  |
|  | 养护 |  | 江州北路节点（麒麟大道） | 三级 | 4.60 | 5315.20 |  | 24449.92 | 48899.84 |  |
|  | 养护 |  | 阳光大道南侧绿化（麒麟大道） | 三级 | 4.60 | 7070.10 |  | 32522.46 | 65044.92 |  |
|  | 养护 |  | 罡阳镇中海油东侧绿化（麒麟大道） | 三级 | 4.60 | 8547.20 |  | 39317.12 | 78634.24 |  |
| 9 | 养护 | 泰渔路绿化工程 | 东风北路-碧桂园西门 | 三级 | 4.60 | 28430.40 |  | 130779.84 | 261559.68 |  |
| 10 | 养护 | 东风路 | 新通扬运河大桥-积善桥 | 三级 | 4.60 | 20334.80 |  | 93540.08 | 187080.16 |  |
| 11 | 养护 | 唐甸村景观绿化 | 唐甸村内 | 三级 | 4.60 | 15881.00 |  | 73052.60 | 146105.20 |  |
| 12 | 养护 | 盐河北路两侧整治绿化 | 盐河北路两侧 | 三级 | 4.60 | 10411.30 |  | 47891.98 | 95783.96 |  |
| 13 | 养护 | 迎春路道路绿化 | 迎春路两侧 | 三级 | 4.60 | 7676.70 |  | 35312.82 | 70625.64 | 夹竹桃 |
|  |  |  | 十里铺-姜堰界（含苏蔡路、交叉口6个游园、两侧绿化带） | 二级 | 7.00 | 83493.50 |  | 584454.50 | 1168909.00 |  |
|  |  |  | 行道树 | / | / | / | 1274 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 14 | 养护 | 紫荆城道路绿化 | 紫荆城东侧 | 三级 | 4.60 | 8234.90 |  | 37880.54 | 75761.08 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 147 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 15 | 养护 | 站前路与兴晨路交叉口游园 | 站前路与兴晨路交叉口 | 三级 | 4.60 | 6719.57 |  | 30910.02 | 61820.04 |  |
| 16 | 养护 | 农溱园连接线一标（海陵段） | 农溱线（苏红路-泰州界）道路红线内及两侧 | 三级 | 4.60 | 28825.90 |  | 132599.14 | 265198.28 |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 414 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 17 | 养护 | 渔行实验学校周边绿化(草皮) | 草皮 | 三级 | 4.60 | 987.14 |  | 4540.84 | 9081.68 |  |
| 18 | 养护 | 渔行学校西侧绿化 | 渔行学校西侧 | 三级 | 4.60 | 5458.76 |  | 25110.30 | 50220.60 |  |
| 19 | 养护 | 夏棋苗圃 | 迎春路北侧，夏棋社区旁 | 三级 | 4.60 | 6547.90 |  | 30120.34 | 60240.68 |  |
| 20 | 养护 | 阳光大道南延行道树两侧绿化节点 | 阳光大道南延行道树两侧 | 三级 | 4.60 | 1840.10 |  | 8464.46 | 16928.92 |  |
| 21 | 养护 | 秋雪湖路（站前路-农卞路）东侧节点 | 秋雪湖路（站前路-农卞路）东侧 | 三级 | 4.60 | 12931.90 |  | 59486.74 | 118973.48 |  |
| 22 | 保洁 | 泰和游园 | 泰和园南、新通扬运河北、兴泰路东 |  | 1.30 | 37217.00 |  | 48382.10 | 96764.20 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 379072.97 | 1835 | 1821303.96 | 3642607.92 |  |

注：1.各标段每项的投标报价单价不得高于清单中明确的最高限价单价，否则按无效投标响应文件处理。

2.各标段投标报价总价不得高于最高限价总价，否则按无效投标响应文件处理。

3.各标段涉及的行道树由各标段的中标单位负责养护，投标报价清单中必须包含，行道树养护费用不单独计费（应按0元计取，否则作无效投标文件处理），此项费用包含在各标段的投标总价中，各标段投标人在报价时应将行道树养护费用综合考虑在投标总价中。

4.本次投标报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，其投标报价包含但不限于：为完成本项目养护期内肥料款、管护工作所需要的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人自行勘察现场，要求务必认真、仔细阅读合同条款，谨慎报价，严禁恶意竞争低价中标，一经中标，采购人将严格按照合同条款执行。

5.如投标报价时总价与单价金额不符，以单价金额为准。

二、踏勘现场

1.投标人应自行到项目现场进行踏勘，并主动向采购人了解项目情况，索取投标所需要的资料，了解项目现场区域划分位置。充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等相关要求，及任何其它足以影响投标报价的情况；同时要求各投标人自行在项目现场实际踏勘、并将可能发生的相关费用全部考虑到投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的费用索赔或期限延长的申请将不被批准，均由中标人自行承担。

2.投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

三、技术条款

1.日常养护内容及标准：详见合同条款。

2.其他要求：详见合同条款。

四、绿化养护质量标准

详见合同条款。

五、人员及机械设备的基本要求

1.供应商需根据本项目特点及自身情况配备人员，且服务人员数量必须满足采购人的实际工作要求。人员配备应组织机构健全，人员架构清晰，具有相应技术证书，且制定统一的管理办法。

2.本项目应配备项目负责人1名，须具备相关专业能力。

3.供应商为本项目配备的各类机械设备必须满足本项目的实际需要。

六、投标报价的方式

1.本项目报价为固定全费用综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），报综合单价和总价。投标人应根据本项目的特点和养护工作量，结合市场行情、自身综合实力、管理水平、充分考虑到项目实施期间各类市场风险等各项因素自主确定不低于成本价进行投标报价。项目按实结算（数量以实际发生并经采购人确认为准），中标的综合单价不再调整。

2.投标报价是指提供招标项目实施过程中发生的所有费用，其投标报价包含但不限于：为完成本项目养护期内肥料款、管护工作所需要的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.投标报价应考虑以下因素：

3.1养护地块接电、接水、各工种交叉进行产生的费用均由投标人自行考虑在投标综合单价中。

3.2投标人应自行考虑合同期内人员社会平均工资的提高、通货膨胀等因素，一切风险及采购人要求的工作内容、范围视为已包含在投标报价中，除非在合同协议中另有规定，在合同实施期间采购人将不予调整。

3.3投标价中应考虑的其他因素

（1）应该考虑地方矛盾引起的一切不利于养护的因素，包括清除现场已有蔬菜和农作物而引起的矛盾协调费。

（2）如遇各类创建、政治保障时须保持人手充足。

（3）中标单位须服从采购人管理人员的管理。

（4）中标人中标后，在养护期内须执行采购人对养护的指令，浇水、施肥、修剪、病虫防治等养护工作要在采购人规定的时间内按规定的质量标准完成，若不能在规定时间内完成或完成不到位的，或在日常养护工作中养护不力的，采购人可安排队伍替代养护，由此产生的费用由中标人承担。

（5）按照采购人的要求，中标人需完成的临时性突击任务。

（6）负责养护接手前的养护项目的交接工作，包括接手时的现场工作量的丈量和核对工作，并做好相关交接手续（包括资料的交接）。接手时现场已有的和养护工作中产生的垃圾由中标人自行清运出养护现场，并不得违反相关规定。养护工作应文明养护，且注意保护现场成品、管线、相关设施、其他苗木等。

（7）合同养护期结束前，应配合采购人做好养护项目的移交工作，包括移交时的现场工作量的丈量和核对工作，并做好相关交接手续（包括资料的交出）。对于交接过程中发现的问题，确系中标人原因所致，中标人需在规定时间内按要求整改到位，逾期整改不到位由新养护承包人进行整改，所需费用由中标人支付，否则采购人不予结算中标人养护费用和退还履约保证金。

（8）若在施工过程中采购人需要调整养护内容和范围,中标单位必须无条件服从。

（9）养护清单中没有的而实际要完成养护工作必须实施的抽水、便道、模板、支撑、围护等各种措施(含用水、用电)由投标人结合养护现场自行考虑在报价中，今后不作调整。

（10）本次报价以采购人提供的分项明细报价表为基准，根据市场行情自主报价。

（11）养护现场的养护条件（含三通一平，即路通、电通、水通、场地平整）均由投标人自行解决，并将其费用考虑在投标报价中。投标人须自行踏勘现场，并充分了解养护现场。

（12）中标单位须服从海陵区市政园林养护服务中心相关职能部门的管理。

（13）卫生保洁，除杂草、除蔬菜、除垃圾杂物、绿地平整。

（14）做养护穴、养护沟。

（15）树木扶正、抹芽、萌蘖枝修剪。

（16）死树、杂树清理，危树防腐整治和清除，损坏树木和设施清除，枯枝、落叶、垃圾清运。

（17）抗旱浇水，防寒防冻，清扫积雪。

（18）绿地成品保护（含设施）所需各类人员值班、巡查以及机械设备等费用，行政审批项目看护和跟踪。

（19）苗木清点。

（20）病虫害防治（含美国白蛾等检疫性害虫）、涂白。

（21）树木修剪，乔灌木修剪（含审批和造型树木修剪）、绿篱模纹、球类修剪。

（22）割草。

（23）安全、文明施工，扬尘防控。

（24）科研技术措施，含疏花疏果，树木黄化病处理，土壤改良，施微量元素。

（25）修剪、施肥和病虫害防治等养护现场保障。

4.投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

七、其他

1.付款方式：详见合同。

2.养护期限：自2026年7月1日起至2028年6月30日止。

3.考核与管理：考核按合同规定及《泰州市海陵区道路、游园绿化养护管理考核办法（试行）》《泰州市海陵区道路、游园绿化养护管理标准（试行）》《泰州市海陵区道路、游园绿化养护考核评分细则（试行）》及采购人现行有关绿化养护管理的规定进行。

- 评标办法及标准

一、评标办法：

1.本次招标评标采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标人。本项目共分五个标段，投标单位可同时参与五个标段，但只能中一个标段。开标、评标、定标按一、二、三、四、五标段的顺序进行，第一标段中标的投标人可参与后续标段的评审但不参与推荐中标候选人，以此类推。

2.评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。价格得分按相关规定的计算公式直接计算取得。技术、商务评审得分和价格得分相加即为投标人的评标总得分。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数点后2位。

3.如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定中标候选供应商或中标人。

4.评分标准：

（1）评标采用综合评分法。

（2）评标考虑的主要因素及其权值：

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分，评分采用量化方法。

5.本项目专门面向中小企业采购，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.属于启动异常低价投标（响应）审查的情形的，按招标文件第36条的相关规定执行。

二、评标内容及评标标准：

| 评分项 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 10 | 满足招标文件要求且报价最低的价格作为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的报价）×10 |
| 业绩 | 5 | 投标人2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过绿化养护项目业绩的（不含住宅小区、厂区绿化养护业绩），每提供一个得1分，本小项最高得5分。 投标文件中须同时提供各个业绩的中标通知书原件扫描件及合同原件扫描件作为得分依据，否则不得分。 |
| 项目组人员 | 24 | 1.项目负责人（2分） ①拟派本项目的项目负责人具有园林绿化相关专业高级及以上职称的得2分，具有园林绿化相关专业中级职称的得1分；本小项最高得2分（只能1人）。 投标文件中应同时提供：①职称证书；②投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社保证明材料； 以原件扫描件并加盖公章作为得分依据，否则此项不得分，如职称证书不能体现专业的，须提供职称评审表。 2.项目技术负责人（2分） 拟派本项目的技术负责人具有园林绿化专业高级及以上职称的得2分，具有园林绿化相关专业中级职称的得1分；本小项最高得2分（只能1人）。 投标文件中应同时提供：①职称证书；②投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社保证明材料； 以原件扫描件并加盖公章作为得分依据，否则此项不得分，如职称证书不能体现专业的，须提供职称评审表。 3.绿化技能工（8分） 拟派本项目的绿化养护人员职业技能具有绿化工（或花卉工）三级（高级工）及以上职业技能证书的，每有1人得2分，本小项最高得8分。 投标文件中应同时提供：①相关人员技能等级证书或资格证书；②投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社保证明材料； 以原件扫描件并加盖公章作为得分依据，否则此项不得分。 注：①以上拟派项目的所有成员不得兼职，同一人员只计一次，不得重复计分； ②园林绿化相关专业指园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保）、风景旅游、环境艺术等。 4.高空作业人员（2分） 拟派本项目的高空作业人员具有应急管理部门（原安监部门）核发的《特种作业操作证》高处作业证或住建部门核发的《建筑施工特种作业操作资格证》高处作业证的（证书应在有效期内，否则不得分）且年龄在60周岁以下的，每有1人得2分，本小项最高得2分。 投标文件中应同时提供：①相关证书；②投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社保证明材料； 以原件扫描件并加盖公章作为得分依据，否则此项不得分。 5.绿化养护作业人员（10分） 投标人拟派本项目的日常绿化养护作业人员具有从事过公园绿化、旅游景区绿化、道路绿化、游园绿化养护工作经验的，每有1人得0.5分，本小项最高得10分（工作经验由投标单位出承诺书，否则不得分）。 注：①本小项的绿化养护作业人员不得与项目组人员中的项目负责人、项目技术负责人、绿化技能工及高空作业人员重复，否则不得分； ②拟派本项目的绿化养护作业人员需同时提供人员一览表（格式自拟）、投标单位承诺书加盖公章（格式自拟）及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的社保证明材料作为得分依据，否则此项不得分。 |
| 车辆及机械设备 | 15 | 1.投标人拟投入本项目的车辆（10分） （1）每配备1辆专业登高作业车的得2分，本小项最高得2分； （2）每配备1辆专业洒水车且驾驶人员具有机动车应具备的驾驶证的得2分，本小项最高得4分； （3）每配备1辆清运货车且驾驶人员具有机动车应具备的驾驶证的得2分；本小项最高得2分。 （4）每配备1辆巡查机动车（轻型普通客/货车或轿车）且驾驶人员具有机动车应具备的驾驶证的得1分，本小项最高得2分； 以上车辆为投标人自有或租赁。自有车辆应同时提供：①车辆购置发票；②车辆行驶证（在有效期内）；③车辆照片（含车牌号）；④驾驶证（在有效期内）。 租赁车辆应同时提供：①租赁合同（租赁期限应覆盖本项目服务期）；②租赁公司的车辆购置发票；③车辆行驶证（在有效期内）；④车辆照片（含车牌号）。⑤驾驶证（在有效期内）。 以原件扫描件并加盖公章作为得分依据，否则此项不得分。 2.投标人拟投入本项目的自有主要机械设备（5分） （1）吹风机2台及以上的得0.5分； （2）油锯3个及以上的得0.5分； （3）高枝油锯3个及以上的得0.5分； （4）水泵2台及以上的得0.5分； （5）绿篱机4台及以上的得0.5分； （6）高程打药机2个及以上的得0.5分； （7）草坪机2台及以上的得0.5分； （8）割灌机10台及以上的得0.5分； （9）草坪打孔机1台及以上的得0.5分； （10）物料粉碎车（机）一辆（台）及以上的得0.5分。 本小项最高得5分。 投标文件中应同时提供：①设备购置发票；②设备照片。 以上每小项中投标人的机械种类或数量不符合要求的不得分。 以原件扫描件并加盖公章作为得分依据，否则此项不得分。 |
| 服务 方案 | 46 | 1.总体技术方案（10分） 针对本项目采购需求制定的总体技术方案是否具有针对性、计划是否可实施、流程是否具有可操作性。（包括但不限于项目的认识、服务定位、总体目标、整体设想、服务组织结构、工作计划、作业方式、作业流程人员配置、工作安排等方面） ①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述，且有创新亮点能够适用于本项目的，得10分； ②方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的，得7分； ③方案内容较全面，内容与要点基本相符、每个要点均有展开阐述，能够适用于本项目的，得4分； ④方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得1分； ⑤方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 2.养护作业方案（10分） 针对本项目采购需求制定的不同季节的养护要求和技术措施是否满足采购需求（包括不同植物的肥水、修剪、补植、病虫害防治、土壤改良等措施）。 ①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述，且有创新亮点能够适用于本项目的，得10分； ②方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的，得7分； ③方案内容较全面，内容与要点基本相符、每个要点均有展开阐述，能够适用于本项目的，得4分； ④方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得1分； ⑤方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 3.机械设备配置和使用方案（10分） 针对本项目采购需求供应商拟投入的各类机械设备能否满足本项目绿化养护实际需要（包括但不限于作业车辆、机构设备、应急设备等）。 ①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述，且有创新亮点能够适用于本项目的，得10分； ②方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的，得7分； ③方案内容较全面，内容与要点基本相符、每个要点均有展开阐述，能够适用于本项目的，得4分； ④方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得1分； ⑤方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 4.管理制度方案（10分） 针对本项目制定的管理制度（包括但不限于内部管理制度、人员岗位职责、人员培训、考核制度等）是否符合本项目采购需求。 ①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述，且有创新亮点能够适用于本项目的，得10分； ②方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的，得7分； ③方案内容较全面，内容与要点基本相符、每个要点均有展开阐述，能够适用于本项目的，得4分； ④方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得1分； ⑤方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 5.突发应急方案（6分） 制定的恶劣天气（防寒、防旱、防台、防涝）以及节假日和重大活动等的应急处理方案是否具有针对性和科学性。 ①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述，且有创新亮点能够适用于本项目的，得6分； ②方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的，得4分； ③方案内容较全面，内容与要点基本相符、每个要点均有展开阐述，能够适用于本项目的，得2分； ④方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得1分； ⑤方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |

注：1.以上评分标准中评分的每一条，各投标人均应提供相关的资料。

2.投标文件中如出现前后不一致时,评委会有权要求投标人澄清说明。

3.以上业绩、人员证书、车辆及机械设备等证明材料原件，采购人有权在签订合同前进行核查，若不能按时提供或提供虚假材料的，采购人将取消其中标资格。

4.服务方案总页数（不包含方案封面和方案目录）不得超过150页，服务方案超过150页的，其超过部分内容不得分。

三、推荐中标候选人:

汇总上述各项分值（保留两位小数,小数点后第三位四舍五入），按总得分由高到低的顺序排列,综合得分最高的为中标候选人。排名第一的投标人放弃中标，或因其他情形不具备中标条件的，采购人可依次确定排名在前的其他投标人为中标候选人，也可依法重新组织采购。

# 第五章 合同条款

合同条款（参考）

绿地养护服务合同

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，甲乙双方按照公开招标结果签订本合同。

一、项目名称

项目名称：                               项目       标段。

二、养护范围

养护范围：                           ，其中绿地养护面积       平方米，详见移交清单。

三、养护期限

养护期限：自2026年7月1日起至2028年6月30日止。

四、养护内容及标准

（一）基本要求

1、树木年保存率

管养绿地内所有的树木、地被、草坪、花卉、色块和水生植物等生长茂盛，树冠完整，树形整齐美观。无倾斜、倒伏，无断枝、无枯枝、死树，★★★绿化保存率100%。管养绿地内绿化有死亡和空缺现象，应及时清除并补植，补植品种、规格、数量与绿地内原品种、规格一致。如补植的规格达不到现有绿地内品种规格密度的，视为没有补植。

由于管理不善、雨水冲刷、积水或者人为破坏、偷盗等原因造成的苗木缺损等，由乙方自费进行补植或恢复，补植或恢复的品种同原品种和规格一致，无法补植或恢复的乙方应赔偿。如遇自然灾害、极端天气（台风来临前乙方须对行道树采取加固支撑、疏枝修剪，冰冻天气须采取覆盖防寒材料，暴雨天气须采取排墒理沟等措施），乙方已采取相应措施后，对树木造成的伤害，甲方可根据实际情况，免除乙方赔偿树木责任。

2、园林建筑和设施维护

标段内的园林建筑物（构筑物）、园路、桥梁、停车场、水体、卫生设施、其它设施等项目的工作内容为：日常保洁、巡视、专项巡查、维护维修等工作，★★★园林建筑和设施维修项目的零星、小件修复，均由乙方自费承担维修。

（1）小型基础设施维修。主要包括：

①绿地内座椅、廊亭、垃圾桶、标识标牌等相关基础设施维修（设施设备材料单次更换金额1000元以内的）；

②绿地内铺装场地、园路、水池、石桥等小面积（8平方米以下）维修；

③绿地内廊、亭、栏杆等设施在本合同周期内，按照采购人要求至少油漆保养出新一次。

- 发生大面积非管理不当造成的损坏、维修出新另行商议结算。

- 重大活动、专题活动等各类保障

完成文明城市创建、生态园林城市创建甲方交办的相应任务。完成甲方交办的片区内、养护清单外的其他各项任务，费用经甲方、监理确认后按实结算。

4、抗台防汛等灾害天气应急工作

乙方需建立应急抢险组织网络，制订各类突发事件应急预案，有应急队伍、应急物资、机械设备到位，做好应急准备工作。台风、暴雨等特殊天气，应急抢险队员按甲方规定在集合点待命，巡查值班。发生交通事故、110联动报警、台风、暴雪、暴雨和其他一切不可抗拒因素引起的树木倾倒、伤人、伤物、碰线等应急险情的，乙方需在半小时内到达现场并处置，及时向有关部门汇报处理情况。因风雨造成树木倾斜倒伏须在1小时内扶正、压实，做好支撑；雨后立即对雨水冲刷和积水地块进行场地平整和整理；出现重大情况时，乙方突击人员必须服从甲方的统一安排，不得以任何理由拒绝。

乙方未能在规定期限内完成应急抢险任务的，甲方可解除本合同，乙方需赔偿由此造成的损失。若甲方视保障需要组织替代作业，由此产生的费用由乙方承担。

5、园林绿化行政审批配合及恢复工作

（1）配合甲方做好占用绿地行政审批苗木统计、丈量等现场勘察工作。管养绿地内的行政审批，由乙方负责恢复，或由乙方和施工方协商，乙方在规定时间内上报竣工资料、申请验收。移植及恢复所需费用由甲方按《市住房和城乡建设局 市财政局关于公布市区城市园林绿化损坏补偿（赔偿）标准的通知》（泰建规[2024]5号）计算。乙方未按行政审批要求进行移植或恢复的，每延期一天乙方应承担2000元的违约金。

（2）对未经行政审批占绿、侵绿的行为，应第一时间发现并制止，并在发现后8个小时内汇报甲方和相关执法部门（单位）。对经行政审批占用的绿地，乙方应进行跟踪管理，督促申请单位做好围挡，文明施工，发现超期、超范围占用的情况，必须立即报告给甲方和相关执法部门（单位），并予以制止。同时协助甲方或执法部门（单位）做好现场调查工作。现场受损的，乙方有义务保留证据、整理受损清单，在甲方规定时间内恢复原样，成品保护破坏方后续办理行政审批等有效手续的，移植及恢复费用可依据本项第①条行政审批流程办理结算；未办理有效手续的，则由乙方自行承担。乙方未及时进行成品保护恢复或恢复达不到标准要求的，每延期一天乙方应承担2000元的违约金。

6、养护项目接收与移交

（1）已有养护项目接收。乙方接手前的养护项目的交接工作，包括接手时的现场工作量的丈量和核对工作，乙方应在甲方通知的期限内做好相关交接手续（包括资料的交接）。接手时现场已有的和养护工作中产生的垃圾由乙方自行清运出养护现场，并不得违反相关规定。

（2）新增养护项目接收。尚未移交的绿化项目（包括但不限于采购需求表中的绿化养护项目）按各标段的养护范围移交至相应养护单位进行养护，开始养护时间以原养护单位正式移交后开始计算。

（3）解除合同的养护项目移交。管养绿地在绿化养护过程中，因乙方违背合同约定需解除合同的，乙方必须无条件按甲方要求时间内组织撤场，并办理移交手续。乙方拒不撤场或不办理移交手续的，甲方不再向乙方结算任何养护管理费用，并扣除履约保证金。同时甲方有权另行组织移交，由此引起的一切损失（包括但不限于另行委托所产生的费用、现场垃圾清运费用等）均由乙方承担。

（4）养护项目交接与验收。

交接与验收内容为养护期内树木的数量、养护面积等，具体交接内容以合同为准。

①签订养护合同后，乙方应做好与原养护单位的交接工作，对于交接过程中因乙方原因所致的问题，所需费用由乙方支付。

②养护合同到期前，绿化养护项目重新招标并确定新的养护单位后，乙方应与新养护单位做好交接工作。对于交接过程中因乙方原因所致的问题，从乙方养护费用和履约保证金中扣除相应费用。

③按照甲方要求做好交接与验收工作。

7、替代作业措施

（1）替代作业的情形

①乙方未及时完成补植或补植不合格的，甲方将下发整改通知单，乙方未能按照整改通知单规定时限整改到位的，甲方可组织替代作业。

②乙方未及时完成小型维修或维修不合格的，甲方将下发整改通知单，乙方未能按照整改通知单规定时限整改到位的，甲方可组织替代作业。

③涉及绿化养护过程中的病虫害防治、修剪、施肥等达不到养护标准要求的，甲方将下发整改通知单，乙方未能按照整改通知单规定时限整改到位的，甲方可组织替代作业。

④乙方未能按甲方要求按时完成重大活动、专题活动等各类保障任务；抗台防汛等灾害天气应急工作和其它突击任务以及在养护过程中拒不完成甲方交办工作的，甲方可组织替代作业。

- 替代作业单位的确定

替代作业由甲方组织的每季度养护考核中，上个季度综合得分排名第一位的养护单位实施（上个季度综合得分排名第一位的养护单位须无条件服从甲方安排）。

（3）替代作业费用

替代作业费用单价原则上按替代作业单位相应中标单价计算（如替代作业单位中标单价高于原养护单位中标单价的按原养护单位中标单价计算）；没有中标单价的，费用按《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额》（2017年版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）计算，若不在定额和计价表范围内的，甲方可市场询价确认。

替代作业费用=单价×实际工作量×2，从乙方养护管理费中扣除，扣除费用结算给替代作业单位。（合同终止前的替代作业费用按实结算，另外1倍费用在最终乙方结算时予以扣除后支付给替代单位）

由于乙方自身原因终止合同的，合同终止前的替代作业费用按照本条第（3）项约定计算；合同终止后甲方组织替代作业的，替代作业费用按实支付，从乙方养护管理费中扣除，扣除费用结算给替代作业单位。

★★★（二）日常养护工作内容

甲方根据《泰州市海陵区道路、游园绿化养护管理考核办法（试行）》《泰州市海陵区道路、游园绿化养护管理标准（试行）》《泰州市海陵区道路、游园绿化养护考核评分细则（试行）》对乙方进行日常考核和季度考核，严格按照标准进行打分、扣分。甲方在日常巡查、检查过程中，发现乙方管护工作未达到养护标准的问题，甲方将按照考核评分标准扣分并发出整改通知，乙方未在规定时限内完成整改的，甲方将按每项问题扣除乙方养护管理费1000元。

乙方应当加强日常管理和安全巡查，对于绿地内绿化有死亡和空缺现象及时清除并补植。对于日常巡查中发现的因人为破坏、偷盗等原因造成的苗木缺损的情形，应及时报告给甲方，未及时发现、制止、上报造成毁绿占绿及扒翻种植的，每发生一次扣除乙方养护管理费1000元。乙方应避免树木妨碍建筑物，阻碍交通，破坏通讯、电力等公共基础设施，危及人身安全。

五、乙方绿化养护安全责任

1、绿化养护人员由乙方自行雇佣、管理、签订劳动合同；乙方管护人员必须统一工作制服，高空作业人员及具有危险性作业人员或专业技术人员不能超过60周岁，须持有相关从业资格证书者方可上岗，应有安全生产措施，文明施工、安全施工；乙方管护人员在工作中如发生安全责任事故，甲方不承担任何责任，一切安全责任和费用由乙方自行承担，与甲方无关。

2、采取必要措施，保证相关工作人员生命与财产安全，为本项目现场实施人员购买雇主责任险、意外伤害险和高空作业险，单个员工保额不得低于50万元。

3、乙方做好养护范围内安全防范工作，充分考虑各种潜在风险，包括工人的意外伤害防范以及操作不当、养护不当（如蛀干害虫未及时防治引起枝条砸落）或管理不善而造成人身伤害或财产损失。上述问题一旦发生，均由乙方负责处理解决，所发生的费用（包括赔偿费用）均由乙方承担。

4、在养护合同期内，若发生安全事故造成人员死亡，甲方可解除本合同，并扣除乙方当季度养护管理费用。

六、考核办法及费用结算方式

（一）考核办法及考核评分标准

1、考核办法：详见本合同附件1《泰州市海陵区道路、游园绿化养护管理考核办法（试行）》；

2、考核评分标准：详见本合同附件2《泰州市海陵区道路、游园绿化养护管理标准（试行）》、附件3《泰州市海陵区道路、游园绿化养护考核评分细则（试行）》；

3、乙方务必认真、仔细阅读，慎重考虑，合同签订后，甲方将严格按照考核办法及考核评分细则进行考核结算。

（二）合同价款与支付

1．合同价款

（1）合同价格形式：固定单价合同。

（2）合同总价即         （该金额为中标价，实际费用根据工程量按实计算和每季度考核结果综合确定，且最终结算价不得超过中标价）。包含养护期内肥料款、管护工作所需要的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（3）因乙方自身原因导致的养护补救措施，乙方无权要求追加合同价款。

2．合同价款的支付方式

养护管理费用支付采取季度考核、季度汇总、年底统一结算的方式实施。

季度考核综合得分=日常考核平均分×50%+季度考核评分×50%

季度考核综合得分在90（含）至100分（含）之间扣款明细：

表一：季度考核综合得分与该季度养护管理费扣款的关系

| 序号 | 分数段 | 季度养护管理费扣款情况（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 95≤得分≤100 | 不扣款 |
| 2 | 94≤得分<95 | 500 |
| 3 | 93≤得分<94 | 1000 |
| 4 | 92≤得分<93 | 1500 |
| 5 | 91≤得分<92 | 2000 |
| 6 | 90≤得分<91 | 2500 |

季度考核综合得分与该季度养护管理费支付比例的关系为：

表二：季度考核综合得分与该季度养护管理费支付比例的关系

| 序号 | 分数段 | 季度养护管理费支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 得分≥90 | 按表一执行 |
| 2 | 80≤得分<90 | 90% |
| 3 | 70≤得分<80 | 80% |
| 4 | 得分<70 | 0 |

如实际养护面积与招标时清单报价表中面积不一致，最终结算时按实际养护面积为准。养护期内因规划调整、建设需要或其他原因发生养护面积增减或养护等级调整的，依据实际养护面积及相应养护等级投标报价结算养护费用。

按养护期考核结果，2027年1月底付至合同价款的25%，2028年1月底付至合同价款的75%，养护期结束且考核完成后一次付清余款。所有款项的结算支付，乙方必须提供有效增值税发票。

七、履约保证金

履约保证金为中标金额的10%。履约保证金的形式：□保证保险  □保函  □电汇  □转账  □汇票  □支票  □本票。乙方必须在合同签订前按规定将履约保证金交至甲方指定账户。乙方未按上述要求提交履约保证金的,甲方将取消其中标资格。同时，由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履约情况，甲方将扣除履约保证金。

因乙方原因导致合同解除的，履约保证金不予退还；养护期满且结清相关费用后，履约保证金一次性无息退还。

八、人员、机械设备管理要求

（一）人员管理要求

乙方投标时提供的项目负责人、技术负责人、技术员、安全员、资料员等管理人员须常驻项目从事养护管理工作。合同明确的项目负责人、技术负责人、技术员、安全员、资料员等管理人员乙方不得擅自变更，如确因生病、离职等原因需变更的，乙方应提前一周以书面形式向甲方提出变更申请，替换人员职业资格不得低于原派人员资格条件。变更申请经甲方同意后生效。

乙方从事管护工作所有人员须服从甲方现场工作安排，文明作业，不得造谣传谣、抹黑甲方公众形象，作业过程中不得无理、故意与市民、游客发生争执、打架斗殴等行为，如发生上述行为，一经发现，扣除养护管理费1000元/次。

（二）机械设备管理

1、乙方应在养护项目进场前，将投标时的绿化车辆以及养护机具，送至甲方指定位置，供甲方核查，如不能够提供，甲方有权解除合同，且履约保证金不予退还。

2、防台防汛、高温抗旱、防寒防冻等应急期间，乙方应按甲方统一要求，对指定车辆、机械设备集中管理。气象灾害预警级别达到黄色(含)以上时，必须到位并随时投入使用。

3、乙方应当对投入使用的机械、材料、器具设备的质量负责。乙方应保证其提供的机械、材料、器具设备符合安全标准。乙方在使用前，应按规范要求进行检验或试验，不合格的不得使用。检验或试验费用由乙方承担。

绿化车辆和养护机具不得无故变更，如确因受损等其他原因需要变更的，乙方应书面提出申请，经甲方同意后方可变更。

九、双方的权利

（一）甲方的权利

1、有权对现场提出要求和建议并监督乙方实施。

2、乙方在合同期内须完成甲方的工作要求，绿化养护工作要按规定的质量标准完成，若未能完成或完成不到位的，按照《泰州市海陵区道路、游园绿化养护考核评分细则（试行）》扣除相应养护考核分外，甲方可组织替代作业。

3、合同终止或养护合同到期前，乙方如不配合下一轮的养护中标单位进行移交手续，甲方不再向乙方结算任何养护管理费用，并扣除履约保证金。同时甲方有权另行组织移交，由此引起的一切损失（包括但不限于另行委托所产生的费用、现场垃圾清运费用等）均由乙方承担。

4、负责对乙方合同履约情况进行监督、检查和考核，处理违规、违约行为。

5、对乙方进场养护管理人员、设备进行备案、监督，对不符合资格条件和要求的，责令撤换、添置。

6、要求乙方修改与本项目有关的管理制度、工作计划、应急预案、培训计划等。

7、要求乙方开展各类创建、达标活动和社会评议工作。

8、有权调用乙方人员进行临时性工作安排。

9、有权根据养护作业特点和现场情况向乙方提出，增加车辆、人员及机械设备，乙方须无条件服从，甲方不再另行支付费用。

（二）乙方权利

1、人员配置（根据投标响应文件的承诺配置）：

项目负责人：

姓名； 职称； 身份证号； 联系方式： 。

技术负责人：

姓名； 职称； 身份证号； 联系方式： 。

技术员：

姓名； 职称； 身份证号； 联系方式： 。

安全员:

姓名； 职称； 身份证号； 联系方式： 。

资料员：

姓名； 职称； 身份证号； 联系方式： 。

2、乙方项目负责人认为甲方的指令不合理时，可在收到甲方指令后24小时内向甲方提出修改指令的书面请示并说明理由和依据。乙方项目负责人认为甲方的指令违反安全生产要求的，必须予以拒绝并立即书面说明依据。如因不拒绝而产生的安全事故责任，均由乙方承担。

十、双方义务

（一）甲方义务

1、按合同约定向乙方支付绿化养护费用。

2、甲方负责绿化养护项目前期、后期及现场监督管理等工作，包含竞价招标、合同签订、方案审查、措施安排、技术指导、跟踪督查、苗木实测、项目验收、养护项目移交、考核督查、办理签证和苗木出入库手续、经费审核并支付等管理工作。

3、重要节日、重大活动期间，对乙方的工作进行指导，监督乙方处置突发事件等。

（二）乙方义务

1、乙方必须自行协调处理养护现场可能出现的各种社会矛盾，费用自理。

2、乙方如遇各类创建、政治保障时须保持人手充足，突击人数无条件服从甲方安排。

3、乙方必须服从甲方相关职能部门及现场管理人员的管理、服从甲方临时性工作安排。

4、管养绿地范围内苗木死亡、绿地面积减少的，乙方必须及时无条件清除、补植并恢复。

5、参加甲方通知的各类会议，接受并完成合同范围内的各项任务，接受甲方以及甲方委托部门和上级单位的检查、考核和监督。

6、根据现场情况和甲方提出的岗位设置进行人员安排。对绿化养护方案编制（包括应急预案）并进行优化，并报送甲方审查、备案。

7、向甲方报送每月书面工作计划和工作汇报，并建立完整的养护技术档案，填写养护日记。重要节日、重大活动或检查、突发事件、意外事件要随时汇报，并投入足够的人员，实施保障。

8、严格执行甲方制定的绿化养护的有关标准和规定，实施各项绿化养护工作。建立健全各项管理原始台账记录和各项检查记录。

9、合同养护期结束前，乙方应与下一轮养护中标单位办妥移交手续，包括移交时的现场工作量的丈量和核对工作，向甲方交付全套档案资料（含电子文档）。

10、按有关规定，严格执行安全防范措施，并承担由于管理不善造成的资产损失。

11、遇突发事件或重大活动，乙方法定代表人及项目负责人必须到场负责。

12、乙方必须对养护管理人员进行培训并向甲方报送培训计划。

13、养护地段内窨井、路灯、管线等公共设施或园林小品、设施发生破损或缺失，必须在第一时间发现并采取有效安全防范措施，同时协调各相关部门进行处理并及时报告甲方。

14、乙方必须对养护地段实行全天候绿化成品保护巡查，对私自占用绿地以及破坏绿化行为要采取相应措施，派人值班、阻止施工，同时在发生后8小时内向甲方和相关执法部门（单位）书面汇报。

15、乙方服从行业管理，有义务接受安全生产、综合治理等行业性检查。

16、乙方要保证通过养护确保苗木的保存率达100%。

17、承担在养护现场发生的对绿地内的苗木、设备、设施的人为损坏及一切安全责任，并负责解决。

18、甲方可能对养护项目工作量或养护内容和范围作部分调整，乙方必须无条件服从安排。

19、接手时现场已有的和养护工作中产生的垃圾由乙方自行清运出养护现场，并不得违反相关规定。

20、报价表中没有的，而实际为完成养护工作必须实施的抽水、便道、模板、支撑、围护等各种措施（含用水、用电）及施工现场的养护条件（含三通一平，即路通、电通、水通、场地平整）所发生的费用由乙方自行承担。

21、关于绿化施工及养护用水：①绿化用水的水质必须符合绿化用水的相关规范和规定的技术要求，②绿化用水由乙方自行解决，在取水口取水，不得使用自来水。

22、管护期间，乙方必须服从甲方的管理，对突击性任务必须无条件服从，并负责实施到位。

23、在管护期间，乙方若因施工对相关绿化及附属物造成损坏的，必须按产权单位的要求无偿修复到位，并对损坏的一切后果承担责任。

24、项目一切保险和第三方责任险采取强制投保的方式，乙方必须自行委托保险公司，且一切责任自负，与甲方无关。

25、甲方根据现场情况有权要求乙方增加机械、人员，所发生的费用由乙方自行承担，不服从管理的，乙方应按照合同约定承担违约责任。

26、乙方应主动与涉及单位做好相互施工配合工作，保证项目按期保质完成，若出现相互协调不力、影响施工、相互推诿，每发生一次，甲方有权处以乙方2000元违约金。

27、乙方须根据养护项目现场情况，派专人负责项目所有相关资料的填写、审签、完善等工作，服从甲方检查的需要，相关费用在投标报价时考虑，若未按照甲方要求及时完成的，甲方有权从养护管理费中扣除500元/次。

28、质量保证及售后服务

响应时间：每天24小时，立即响应。

到达现场时间：乙方在接到甲方通知后要在半个小时内到达现场。

29、贯彻谁养护谁负责的安全原则，乙方人员在养护期间，造成伤亡、火灾、机械等其它事故，乙方负责事故上报以及一切经济赔偿和善后处理。

30、在新旧养护单位移交到位前，乙方无条件根据甲方要求做好病虫害防治等甲方临时交办的突击性养护任务，费用包括在单价内，不再另外结算。

31、乙方须确保安排的养护作业人员身体健康，掌握作业技能，做好个人防护，严禁酒后作业，并须做好占道、高空、梯具、机械、高温等安全作业，以及消防安全，化肥、农药、 汽油存放与使用等方面的安全生产工作。

32、根据甲方制定的《泰州市海陵区道路、游园绿化养护管理标准（试行）》中的施肥方案实施。

33、养护过程中如遇雨雪冰冻天气，乙方须在游路广场、桥梁等重点区域做好布撒融雪剂、草帘覆盖、扫雪除冰等有效防控措施，确保安全。

34、乙方需全面配合甲方在其管养绿地内组织实施的科研试验、林下更新、调整树种等工作。

- 乙方需无条件履行交接义务并签字确认甲方提供的养护面积及绿地台账资料（含苗木数量），逾期未确认的甲方有权解除合同。

- 乙方对本合同履行过程中知悉的甲方的未公开信息（包括但不限于考核标准、内部管理文件、财政信息、规划资料、巡查记录等）负有保密义务，不得向任何第三方泄露，亦不得用于本合同目的之外的任何用途。

★★★十一、合同的解除条件（投标单位务必认真、仔细阅读以下条款，如发现以下问题，甲方有权解除合同）

1、双方协商一致，可以解除合同。

2、该项目不得转包、分包，一经发现查实，甲方有权解除合同，已完成的养护工作量一概不予结算。

3、有下列情形之一的，双方可以解除合同：

(1)因不可抗力致使合同无法履行；

(2)因一方违约致使合同无法履行。

4、有下列情况之一，甲方有权解除合同，并没收乙方履约保证金，同时乙方应承担由此给甲方造成的损失。

(1)出现资质给他人使用的或与他人互借资质使用以及承揽超越资质范围工程的。

(2)因乙方绿化养护不到位，维修等出现重大质量问题的，群众大量投诉、新闻曝光、上级批评造成社会不良影响等情形的。

(3)乙方出现重大安全事故，不配合积极处理的。

(4)乙方在重要节日、重大活动，拒不完成甲方工作要求、整改要求或执行不力的。

(5)乙方在创建和抢险工作中，不服从指挥，影响大局的。

(6)乙方拖欠或扣员工工资及五金(养老、医疗、失业、工伤、生育保险)，或违规侵害职工利益，造成员工上访或聚众闹事等社会不良影响的.

(7)在养护合同期内，若发生安全事故造成人员死亡。

5、乙方项目部负责人及组成人员常驻工地从事养护工作，合同期间，不得擅自离开或承接其他工程，如一经查实有其它在建工程，甲方有权解除合同，且履约保证金不予退还。

6、乙方于养护合同到期前两个月内清除所管护范围内现有的蔬菜、农作物和垃圾并承担由此而产生的费用，如未及时清除或清除不符合要求的，甲方有权解除合同，且履约保证金不予退还。

7、乙方在合同期内须完成甲方的工作要求，绿化养护工作要在甲方规定的时间内按规定的质量标准完成，若不能完成的，经指出后仍不能完成的，甲方有权解除合同。

8、养护地段内园林小品、设施设备发生破损或缺失，必须在第一时间发现并采取有效安全防范措施，同时协调各相关部门进行处理并及时报告甲方。造成不良影响，情节严重的，甲方有权解除合同。

9、乙方在绿化养护过程中，如发现乙方补植量达不到原有数量，恶意移植或清除绿地内原有苗木，情节严重的，甲方有权解除合同。

10、乙方禁止私自移栽古树名木，私自移栽或养护不当致使古树名木死亡，甲方有权解除合同。

11、关于绿化施工及养护用水:1绿化用水的水质必须符合绿化用水的相关规范规定的技术要求，2绿化用水由乙方自行解决，在取水口取水，不得使用自来水，如因擅自偷用自来水而被相关主管部门处罚，情节严重的甲方有权解除合同。

12、乙方须在养护项目进场前，将投标时的绿化车辆以及养护机具，送至甲方指定位置，供甲方核查，如不能提供，甲方有权解除合同，且履约保证金不予退还。在养护过程中，乙方未按投标清单落实保洁、成品保护巡查等人员，甲方有权解除合同，且履约保证金不予退还。

13、养护期内2次季度考核综合得分低于70分的，终止该养护单位绿地管护权。

注：违反本项条款之一且甲方解除合同的，甲方组织替代作业，养护标准和养护费用按合同执行。

十二、违约责任

（一）双方不能按合同约定履行自己的各项义务时，应承担相应的违约责任，包括支付违约金并赔偿因违约给对方造成的经济损失；

（二）因乙方原因中途解除合同的，甲方有权扣除当季度绿地养护费和履约保证金，并依法追究乙方的法律责任；

（三）乙方在绿化养护过程中，拒不完成甲方工作要求的，甲方有权视情节轻重，采取替代作业措施；

（四）因不可抗力不能履行合同的，在不违反法律法规的前提下，可根据不可抗力的具体情况，部分或全部免除责任。一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，采取措施以减轻可能给对方造成的损失，并应在法定期限内提供相关书面材料；

（五）乙方在养护合同期内被新闻媒体或市区绿化“红黑榜”的黑榜曝光、造成不良社会影响的、受到行业主管部门或各种检查中受到有关部门通报批评的，每发生一次扣除5000元。被抖音视频号等网络媒体曝光的，经查，责任属于乙方的，每发生一次扣除2000元。

（六）项目负责人和项目技术负责人必须现场履责（项目负责人和项目技术负责人须与投标文件一致），每发现一次履责不到位或未履责的扣除2000元。

（七）乙方违反保密义务的，每发现一次，甲方有权扣除养护管理费5000元；造成甲方损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

十三、争议的解决

双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，可以向甲方所在地人民法院起诉。

十四、合同期满或解除后的处理方法

（一）合同期满后，本合同自然终止。

（二）养护合同到期前或合同解除时，乙方如不配合新的养护单位进行移交手续，甲方不再向乙方结算养护管理费用，并扣除履约保证金；甲方有权另行组织移交；由此引起的一切损失均由乙方承担。

十五、本合同附件

（一）附件1：《泰州市海陵区道路、游园绿化养护管理考核办法(试行)》

（二）附件2：《泰州市海陵区道路、游园绿化养护管理标准(试行)》

（三）附件3：《泰州市海陵区道路、游园绿化养护考核评分细则(试行)》

★★★本合同的附件、招标文件、投标文件、中标通知书，与本合同具有同等法律效力。

本合同未尽事宜，按招投标文件执行。招标文件与投标文件不一致的，以招标文件为准。

十六、合同的生效及其它

本合同在双方签字盖章即生效。

合同期满后，双方关系自行解除。本合同一式肆份，以中文书写，甲方、乙方各执两份。

如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议，提交见证方一份备案。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其它相关法律、法规之规定解释。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

日期：   年  月  日                      日期：   年  月  日

附件1：

泰州市海陵区道路、游园绿化养护管理考核办法（试行）

为进一步加强海陵区园林绿化养护管理工作，现结合省、市园林绿化管理有关规定和海陵区园林绿化特点，制定本考核办法。

一、考核范围

本办法适用于海陵区所属道路、游园绿化管护工作。

- 组织领导

成立海陵区道路、游园绿化管护考核工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在市政园林养护服务中心园林绿化科，园林绿化科具体负责海陵区道路、游园绿化管护考核日常工作。

- 考核内容

1.日常养护管理：主要是修剪、除草、浇水、施肥、苗木补植换植、病虫害防治等园林日常管理操作。

2.园林设施维护：主要是对铺装、园路、椅凳、护栏、花坛、路牙、绿化带压顶石等园林设施的维护管理。

3.卫生保洁和秩序：卫生保洁到位，秩序良好。

4.管理制度、投诉举报及其它。

四、考核对象

考核对象：各标段的中标单位。

五、考核方式

采取日常考核和季度考核相结合方式。考核检查由泰州市海陵区市政园林养护服务中心组织，每季度考核汇总一次。考核采取百分制，考核结果将作为养护经费发放的依据。考核评分方法为：季度考核综合得分=日常考核平均分×50%+季度考核评分×50%。

1.日常考核。每季度对管辖范围内所有养护标段，对照相关管护标准、规定，组织抽查、检查。

2.季度考核。原则上每季度的第三个月，由考核工作领导小组对海陵区所属道路、游园绿化，进行全覆盖检查。根据考核评分细则，以及招投标文件、合同、相关养护通知要求等，进行评定打分。

六、考核结果应用

季度考核综合得分在90（含）至100分（含）之间扣款明细：

表一：季度考核综合得分与该季度养护管理费扣款的关系

| 序号 | 分数段 | 季度养护管理费扣款情况（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 95≤得分≤100 | 不扣款 |
| 2 | 94≤得分<95 | 500 |
| 3 | 93≤得分<94 | 1000 |
| 4 | 92≤得分<93 | 1500 |
| 5 | 91≤得分<92 | 2000 |
| 6 | 90≤得分<91 | 2500 |

季度考核综合得分与该季度养护管理费支付比例的关系为：

表二：季度考核综合得分与该季度养护管理费支付比例的关系

| 序号 | 分数段 | 季度养护管理费支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 得分≥90 | 按表一执行 |
| 2 | 80≤得分<90 | 90% |
| 3 | 70≤得分<80 | 80% |
| 4 | 得分<70 | 0 |

如实际养护面积与招标时清单报价表中面积不一致，最终结算时按实际养护面积为准。养护期内因规划调整、建设需要或其他原因发生养护面积增减或养护等级调整的，依据实际养护面积及相应养护等级投标报价结算养护费用。

七、考核措施

（一）对乙方管护人员考核

乙方从事管护工作所有人员须服从甲方现场工作安排，文明作业，不得造谣传谣、抹黑甲方公众形象，作业过程中不得无理、故意与市民、游客发生争执、打架斗殴等行为，如发生上述行为，一经发现，扣除养护管理费1000元/次。

- 对乙方管护工作考核

乙方在养护合同期内被新闻媒体或市区绿化“红黑榜”的黑榜曝光、造成不良社会影响的、受到行业主管部门或各种检查中受到有关部门通报批评的，每发生一次扣除5000元。被抖音视频号等网络媒体曝光的，经查，责任属于乙方的，每发生一次扣除2000元。

发生安全事故造成人员死亡，扣除当季度养护管理费用。

除采取上述考核措施外，甲方在日常巡查、检查过程中，发现乙方管护工作未达到养护标准的问题，甲方将按照考核评分细则扣分并发出整改通知，乙方未在规定时限内完成整改的，甲方将按每项问题扣除乙方养护管理费1000元。

未及时发现、制止、上报造成毁绿占绿及扒翻种植的，每发生一次扣除乙方养护管理费1000元。

项目负责人和项目技术负责人必须现场履责（项目负责人和项目技术负责人须与投标文件一致），每发现一次履责不到位或未履责的扣除2000元。

八、其它

1.养护单位于每月25日前将当月的养护工作总结及下月的养护计划报送甲方，并建立完整的养护技术档案，填写养护日记。养护计划需明确每个养护地段的养护目标任务、工作内容、计划完成时间和保障措施等，周计划需在月计划中予以明确体现。

2.为确保养护质量，养护单位养护的绿地落实专人进行动态养护管理，全天候作业。

3.凡违反规定和管理要求，达不到管理标准的，按《泰州市海陵区道路、游园绿化养护考核评分细则（试行）》扣分，直至扣完每项标准分。

4.该考核办法的最终解释权归泰州市海陵区市政园林养护服务中心所有。

泰州市海陵区市政园林养护服务中心

2026年  月  日

附件2：

泰州市海陵区道路、游园绿化养护管理标准（试行）

为规范城市绿化养护，提高绿地管护质量，积极推进精细化管理，根据有关规程和标准制定本标准。

一、园林绿化养护分级管理标准

根据绿地位置、性质以及面积大小，将绿地的养护管理分为三个等级：一级、二级、三级。

二、园林绿化养护内容及标准

（一）卫生保洁

1.绿地保持平整、整洁无杂物，无断枝、落叶、草屑等垃圾。

2.无鼠洞和蚊蝇滋生地，水面无漂浮、无异味等。

3.绿地无“树挂”等漂浮物。

4.做好保洁工作，垃圾不得裸露堆放；及时清运垃圾杂物，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。

（二）清除杂草

1.植物生长季节不间断地进行除草，应除小、除早、除了。

2.除草后及时清运，不得堆积在绿地内。

3.慎重使用化学除草剂。使用时应先试验再应用，化学除草剂应符合国家相关规定。

4.不间断除草时不能伤根及造成根系裸露，宿根花卉萌芽期应特别注意保护新生嫩芽。

5.不间断及时清除草坪杂草，保持草坪纯度，草坪割草前必须人工除草到位才能进行割草。

（三）养护穴、养护沟

1.养护穴、养护沟要求整齐规范，经常松土平整。分车带、绿地边缘养护沟必须保持低于道牙（铺装）5厘米，雨后积土及时进行清理，确保泥浆不污浊路面。

2.养护穴要做到穴圆、穴边深、轮廓清晰、穴内土碎无杂物；养护沟要做到沟宽、沟边深、轮廓流畅、沟内土碎无杂物。

3.草坪、地被内胸径30厘米以下乔木统一按直径150厘米做养护穴，胸径30厘米以上乔木统一按直径180厘米做养护穴；花灌木做直径100厘米的养护穴；球类做与球径一样大的养护穴；绿篱和花卉与草坪分界处做30厘米宽的养护沟。

（四）树木扶正

1.做好树木扶正压实工作，确保树木整齐一致。

2.树木扶正支撑要规范统一，及时清理更换破旧支撑。

3.台风、雨雪等恶劣天气要安排人员和车辆巡查，发现倒伏树木及时扶正，确保不影响通行。

（五）树木萌蘖枝清除

1.树木生长期要进行剥芽、去蘖、疏枝等工作。

2.及时修剪根部及主干萌蘖枝，不得长于20厘米。

（六）死树、杂树、危树清理

1.及时清理杂树、危树和死树，并按同品种、同规格栽植到位，确保成活率。

2. 及时清理清运死树产生的垃圾杂物，树穴回填到位。

（七）乔木养护

1.生长健壮，树冠完整，树形优美。

2.分枝点合适，无枯枝死杈、无断枝；主侧枝分布匀称、数量适宜；修剪及时、合理，内膛不乱，通风透光。树木不歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、卷叶。

3.无缺株、死株。无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/㎡。

4.行道树无缺株。树形完整、树冠舒展，分枝点偏差在正负20厘米内；保留3级及以上分枝，长势良好，无徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝、枯枝、断枝以及烂头等。树穴盖板平整、种植地被植物或覆盖植物树皮碎屑，黄土不裸露，树穴设施完好。

（八）花灌木养护

1.花灌木株形丰满。

2.枝叶茂密，开花适时，花后修剪及时合理。

（九）绿篱、模纹、球类养护

1.绿篱、模纹和色块等修剪及时。绿篱线条清晰，同类观赏面规则，整齐一致；模纹和色块线条流畅、主要观赏面圆润饱满，符合设计要求。

2.在二次绿篱平台全面修剪空隙，及时剪去局部超出绿篱平台5厘米以上的枝叶，保证绿篱平台的形状常年保持一致。

3.绿篱模纹无缺株，无黄土裸露，郁闭度达100%。

（十）草坪、地被养护

1.草坪、地被植物整齐一致，无黄土裸露，覆盖率达100%。每年9-10月份特级养护标准的需播种黑麦草。

2.草坪杂化率不得超过5%，无杂草。草坪绿色期330天以上，草坪平整。三年生以上草坪应采取打孔透气、疏草等措施。

（十一）花卉、花境养护

1.多年生和一、二年生花卉植物生长健壮，植株行距适宜，色彩鲜艳，花期整齐，图案清晰。

2.无缺株、倒伏，残花量不大于10%。

（十二）攀缘植物养护

1.根据不同攀缘植物的特点，及时采取相应的技术措施，生长旺盛。

2.及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓，开花的攀缘植物适时开花。

（十三）竹类养护

1.竹林保持适宜密度，通风透光、生长健壮、叶色正常，定期清理细竹、密竹、枯竹、弱竹、老竹、病竹和倒伏竹，使留竹分布均匀，散生竹林外围应设置隔根沟。

2.竹林应于每年初冬适量培土，间伐修剪应在晚秋或冬季进行。竹林每经过3-5年，应深翻、断鞭，将4年生以上的老鞭及每年砍伐后的竹蔸挖出，并及时回填土坑。

（十四）水生植物养护

水生植物密度适宜，花期正常、花色鲜艳美观，无干枯叶、残花等。

（十五）树木修剪

1.树木修剪依据城市绿化功能需求和设计要求，在不违背树木生长特性和生长规律的前提下，充分考虑树木与生长环境的关系，并根据树龄及生长势强弱进行修剪，特殊造型树木除外。

2.每年修剪树木前必须制定修剪技术方案，对作业人员进行培训，实施修剪时须安全防护到位，做到因地制宜，因树修剪。

3.自然型树木以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪。

4.造型树木的修剪根据城市绿化对树木的特定要求，适当控制树木部分枝干，按照绿化美化要求把树木剪成理想形态。

5.树木修剪时期

（1）树木在休眠期和生长期进行修剪，但更新修剪必须在休眠期进行。

（2）有严重伤流和易流胶的树种应避开生长季和落叶后伤流严重期。

（3）抗寒性差的、易抽条的树种修剪宜于早春进行。

（4）常绿树的修剪避开生长旺盛期。

（5）绿篱、平台绿篱、球类修剪必须在每年5月上旬和10月底以前进行。

6.乔木修剪

（1）凡主轴明显的树种，修剪时应注意保护中央领导枝，使其向上直立生长。原中央领导枝受损、折断，应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。

（2）逐年调整树干与树冠的合理比例，同一树龄和品种的地段行道树分枝点高度要基本一致。

（3）针叶树剪除基部垂地枝条，随树木生长可根据需要逐步提高分枝点，并保护主干直立向上生长。

（4）银杏修剪只能疏枝，不准短截。

（5）乔木修剪时应配合整形，疏除萌蘖枝、过密枝、内膛枝、交叉枝、病虫枝等，萌蘖芽、枝的长度不得超过20厘米。

（6）乔木每年修剪2次，生长期和休眠期各修剪1次。

7.灌木修剪

（1）灌木造型修剪应使树型内高外低，形成自然丰满的圆头形或半圆形树型。

（2）灌木内膛小枝适量疏剪，强壮枝进行适当短截，下垂细弱枝及地表萌生的地蘖彻底疏除。

（3）栽种多年的丛生灌木逐年更新衰老枝，疏剪内膛密生枝，培育新枝。

（4）栽植多年的有主干的灌木，每年采取交替回缩主枝控制树冠的剪法，防止树势上强下弱。

（5）生长于树冠外的徒长枝，及时疏除或早短截，促生二次枝。

（6）花落后形成的残花、残果，若无观赏价值或其他需要的应及时剪除。

（7）成片栽植的灌木丛，修剪时形成中间高四周低或前面低后面高的丛形。

（8）多品种栽植的灌木丛，修剪时突出主栽品种，并留出适当生长空间。

（9）造型的灌木修剪保持外形轮廓清楚，外缘枝叶紧密。

（10）花灌木每年最少修剪1次，当年生枝条开花灌木，休眠期修剪时，为控制树木高度，生长健壮枝条保留3-5个芽处短截，促发新枝。1年可数次开花灌木花落后及时剪去残花，促使再次开花。隔年生枝条开花的灌木，休眠期适当整形修剪，生长季花落后10-15天将已开花枝条进行中或重短截，疏剪过密枝，以利来年促生健壮新枝。多年生枝条开花灌木注意培育和保护老枝，剪除干扰树型并影响通风透光的过密枝、弱枝、枯枝或病虫枝。

8.绿篱及平台绿篱修剪

（1）及时修剪使绿篱及平台绿篱轮廓清楚，线条整齐，顶面平整，高度一致，侧面上下垂直。每年整形修剪不少于4次。

（2）不同种类绿篱之间剪留10-15厘米的沟槽。

（3）及时清除修剪后残留在绿篱表面的枝叶。

9.锯口处理

树木修剪时，除针叶树外一般不留枝桩，针叶树应留1-2厘米长的枝桩。修剪的剪口必须平滑，不得劈裂，并注意留芽的方位。直径超过4厘米的剪锯口，涂抹防腐剂促进伤口愈合。锯除大树杈时应注意保护皮脊。

（十六）草坪割草

1.草坪外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露；无可视斑秃；生长季节不枯黄，修剪及时，草坪杂化率不得超过5%。与乔灌木、球类、模纹色块、花境边境交接处进行切边，并保持线条流畅。

2.草坪植物的修剪次数依草种和环境条件来确定。年修剪次数按草坪生长情况而定，一般情况下，冷季型草坪修剪8-10次/年，暖季型草坪修剪3-4次/年。修剪后的高度冷季型草坪宜为6-7厘米,暖季型草坪宜为4-5厘米。修剪要平整，边角无遗留，及时清运草屑。

（十七）施肥及土壤改良

1.根据园林树木生长需要和土壤肥力的情况合理施肥。园林树木施肥时要用量准确，并充分粉碎，与土壤混合后要撒施均匀，随即浇水，无肥料裸露现象。

2.树木休眠期以有机肥为主，在与土壤拌匀后，采用穴施、环施和放射状沟施等方法。树木生长季节根据需要进行土壤追肥和叶面喷肥，施肥后压实、平整场地。

3.乔木和灌木采用穴施方法施肥，乔灌木每年施肥3次，每株单次施肥3㎏，穴施部位距离树干50厘米以上，深度不得少于40厘米。绿篱模纹、竹类等每亩施肥用量52.5㎏。地被尿素施肥每平方米用量0.01㎏。

4.树穴板封闭的树穴要预留专门的灌溉和施肥口，施肥后要对树穴盖板进行整理，保持平整。

5.草坪施肥必须均匀，撒施后及时灌水。

6.灌木、绿篱、模纹在生长旺季，根据长势情况，及时进行叶面追肥。

7.草坪和地被每年根据草坪草的生长状况适当追肥：冷季型草坪返青前，可施腐熟粉碎的有机肥，施肥量50-150㎏/㎡，或施10㎏/㎡尿素；生长期应视草情，适当增施磷、钾肥，晚秋可施氮、磷、钾复合肥或纯氮肥2-3次，每次约10-15㎏/㎡。暖季型草，如马尼拉、地毯草等于5月和8月各施10㎏/㎡尿素。

8.竹类以施有机肥为主，并适量加入含铁的复合肥料，最佳肥施时间为3月和8-9月，在竹林计划延伸的位置，深翻土地，并压入青草或填有机质含量高的肥。

（十八）抗旱

1.根据本市气候特点、土壤保水、植物需水、根系喜气等情况，适时适量进行浇水，促其正常生长。浇水前先检查土壤含水量，一般取根系分布最多的土层中的土壤，用手攥可成团，落地能散碎，就可暂不浇水，喜水的树木则土壤含水量可适当多一些。

2.新植树木应连续3年内充足灌溉，土质保水力差或根系生长缓慢树种，可适当延长灌水年限。

3.一般连续15天晴好天气，既要进行淋水浇水作业，高架下绿化无论晴雨至少每周浇水1次，花箱每周至少2次。7-9月高温干燥季节，每周另增加浇透水1次（如遇中雨除外）。

4.用水车浇灌树木时，应接软管进行缓流浇灌，保证一次浇足浇透，严禁用高压水流冲毁树围。

5.喷灌时开关定时，专人看管，以地面达到径流为准。

6.树木浇水前先对树木根部松土，后浇足水。一般情况下，乔木保证根部土层进水深度达50厘米以上，灌木保持根部土层进水深度达35厘米以上，绿篱平台保证根部土层进水深度达25厘米以上，地被植物和草坪保证根部土层进水深度达15厘米以上。

（十九）病虫害防治

1.配备植保人员；积极配合园林植物病虫害监测与治理项目组进行相关实地操作，一旦发现疫情及时上报甲方。

2.加强病虫检查，主要病虫害根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性病虫害，迅速采取扑灭措施。用药正确、配比科学、安全操作，不发生药物危害，无大面积病虫害危害现象，无大面积树干蛀空、树皮腐蚀等现象。根据栾树蚜虫等病虫害种类实施专项防治；治虫现场设置警示标语。

3.贯彻“预防为主，综合防治”的方针，防治植物病虫害应积极做好生物防治工作。及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源、越冬虫蛹及有关病原体，防止病虫扩散、蔓延。因病虫害致乔灌木、花卉、草坪生长势衰败或死亡，无偿用同品种、同规格补植。

（二十）树木涂白

1.乔木和有主干部分的灌木冬季进行涂白，防止树干和树穴内虫卵春季孵化后危害树木。

2.涂白要均匀，高度要一致，一般为130厘米。

3.涂白液配比为石灰10份、硫磺1份、食盐0.2份、兽油0.2份、水40份。

（二十一）更新、调整、伐树及补植

1.种植结构调整和伐树按规定程序经园林主管部门批准后方可进行。

2.伐移树木时，应设安全员，划定安全范围并设置警示标志和围挡，严格执行操作规程。

3.伐移的树干、树枝等随时清运，树桩高度尽量降低，并当日刨除树桩，及时采取补种或铺装措施，做到场地平整和行人、车辆安全。

4.苗木栽植季节，对绿篱平台缺株情况进行统计，制定具体补植方案，补植后确保绿篱平台形状丰满。绿地内长势不良或景观效果差的苗木应及时调整，及时补植缺株和斑秃。

5.乔木、灌木及地被缺株按原规格补植；地被、模纹、绿篱及时清理死苗，并按原品种、原规格补齐，确保黄土不裸露，及时对长势较差的苗木进行复壮和调整。

（二十二）防寒及其他防护措施

1.特级养护标准的路段香樟采用防寒无纺布（草绳）绕干，缠绕高度至120cm-130cm。

2.合理安排修剪时期和修剪量，使树木枝条充分木质化，提高抗寒能力，确保树木安全越冬。

3.不耐寒的树种和树势较弱的植株分别采取不同防寒措施：耐寒、耐旱、抗风能力差、树皮较薄的树种，及时清除树冠上积雪；在新植3年内采取主干和树冠防寒措施；株形低矮、抗寒性较差的花灌木，在根基部培设土堆防寒；不耐寒的宿根花卉采用覆土防寒。

（二十三）新植树木养护

1.加强绿地内各种新植苗木的肥、水养护管理。

2.确保在2年内达到正常植物形态。

（二十四）古树名木保护

1.针对古树生态环境的变化和古树生长的特点，加大科学研究力度，实现科学管理和养护，严禁私自移栽名木古树。

2.古树生长的各项环境指标控制在允许的范围内。对于古树名木及后备资源，要定期检查记录树木生长状况，制定专项养护方案。

3.处理好古树与周围其他植物之间的关系。除对古树生长有利的部分植物可适量保留外，必须对古树周围生长的阔叶树、速生树和杂灌草进行控制。

4.保持古树及周围环境的清洁。

5.加强古树的病虫害防治工作。

6.因地制宜地设置围栏保护古树，孤立树或树群围栏与树干的距离不小于3米。

7.在古树保护范围内（树冠垂直投影外沿3米范围内），禁止动土或铺砌不透气材料。各种施工范围内的古树必须在其保护范围边缘事先采取保护措施。

8.在古树根系分布范围内，严禁设置临时厨房或厕所等有污染气体、液体的设施和排放污水的渗沟。严禁在树下堆放污染古树根系、土壤的物品，如石灰、撒过盐的积雪、人粪尿、垃圾、废料或倒污水等。

9.严禁在树体上钉钉子、绕铁丝、挂杂物或作为施工的支撑点。严禁攀折、刮蹭和刻划树皮等伤害古树的行为。

10.有纪念意义和特殊观赏价值的古树，应保留其原貌，对枯枝采取防腐处理，需修剪的应制定修剪方案，报主管部门批准。古树树体上的伤疤或空洞应及时填充修补，防止进水。

11.古树树体及大枝发现有倾倒、劈裂或折断的可能，及时采取加固或支撑等保护措施。

12.高大树体必须安装避雷装置，以防雷击。

13.坡林地环境的古树应对坡坎进行加固、防止水土流失。平地古树林地应适时适地栽种豆科地被植物。浇水应一次浇透浇足，不使用再生水浇灌古树。

14.古树复壮要严格采用成功的方法，借鉴和运用新的研究成果，及时报请园林绿化主管部门审查。

15.古树复壮和移植工程必须是具有实际移植经验的企业方可承担。古树移植必须成活。施工技术方案必须经专家组论证，报请市园林绿化主管部门审核、市政府批准后，并在园林部门监督下实施，移后要落实养护管理责任制，及时制定养护方案，并进行跟踪管理。

（二十五）灾害性天气应急

1.制订详细的应急预案，人员、机械到位，检查风灾、涝灾等可能造成的危害，并尽力做好提前防控。在灾害性天气（大风、暴雨、冰雪等）发生前，必须做好打坝、理排水沟、加固支撑、树木围堰以及对易损易折树木排查和登记，设立明显的警示标志等一切应急准备工作。

2.在发生灾害性天气时，须立即启动应急预案，实行24小时值班制度，所有抗灾人员通讯工具24小时保持开机状态，确保信息畅通。在雨季可采用开沟、打孔等排水设施，及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝致死。绿地和树穴内积水不得超过24小时；宿根花卉种植地积水不得超过12小时。

3.如遇雨雪冰冻天气，乙方须在游路广场、桥梁等重点区域做好布撒融雪剂、草帘覆盖、扫雪除冰等有效防控措施，确保安全。

4.因风雨造成树木倾斜倒伏须在1小时内扶正、压实、做好支撑，同时清除断枝，减少对交通的影响，雨后立即对雨水冲刷和积水地块进行场地平整和整理。

（二十六）设施维护

1.公共绿地内的园林建筑、园路等基础设施维护良好，保持整洁，无墙面破损、路面残缺、油漆剥落等，小修小补要及时进行。桌椅、垃圾桶、指示牌、围栏等园林设施完整、安全，破损的要及时维修和更换，缺损应及时修补完成。

2.绿化隔离带护栏、侧石，花坛、行道树树穴等设施每日巡查，发现损坏，当日整理安置好，及时修补完成。

（二十七）绿地保护

1．应安排专门地方用于养护工具、机械的安放，绿地中严禁停放任何车辆。

2．绿地中无堆物、堆料、搭棚，建筑墙面和树干上无钉拴刻画等现象。

3．绿地安保全天候24小时，无重大破坏和偷盗案件，如遇重大事件及时上报，未及时上报而造成的损失由养护单位承担。

4.绿地占用必须持有严格的审批手续，未经审批，严禁各种侵占绿地行为发生。经审批同意占用的，须全过程跟踪，严格控制施工作业面，临时占用的要及时恢复。

（二十八）安全保障与文明养护

1.成立安全生产组织机构，各项安全生产制度和台账资料健全，制定各类突发事件应急预案，按要求储备应急物资，安全管理人员持证上岗。

2.严格执行安全生产操作规程，各类作业做到文明施工、安全施工，现场工完料清、工完场清。

3.严禁库存汽油等易燃易爆品。

4.养护物资仓库设有专人负责，农药等危化品按国家相关规定制定储存、保管、领用、使用制度，并张贴公布。

5.做好安全隐患巡查，及时处置安全隐患。

6.发现打架斗殴、疑似非法集会等行为立即劝阻并报警。

7.养护作业对道路交通有影响时，需采取安全警示措施。

8.树木修剪、死树枯枝清理、高空作业前开展安全教育和技术培训，作业人员必须佩戴安全带、安全帽、防滑胶鞋、手套等防护用品，并设置警戒线、安全警示标志、安全屏障等安全措施，对于过于粗大的枝干修剪，应采取分段截枝法，以防枝干坠落伤及行人。

9.五级以上的大风天不准上高树修剪，心脏病、高血压患者不准上树，饮酒不准上树，年龄超过60周岁的人员不准上树。

10.夜晚施工、治虫打药必须制定安全工作计划，采取切实可行的安全防范措施，有专职安全员跟随作业，确保不发生安全责任事故。

11.养护地段内窨井、路灯、管线等公共设施或园林小品、设施发生破损或缺失，必须在第一时间发现并立即采取有效安全防范措施。

12.养护现场机具材料整齐有序，垃圾随产随清同步进行，现场保持整洁。养护人员不得与市民、游客争执。

13.绿地内有裸土的（除行政审批占用期限内）需24小时内恢复，不能及时恢复的，须用覆盖材料完整覆盖并保证美观。

14.因养护不到位、安全措施不周密、养护操作不规范等造成的人身及其他财产损失和一切安全责任，由乙方自行承担。

（二十九）绿化养护台账

1．应建立完整的绿化养护台账，并由专人负责。绿化资料记录详细，分类清楚，数据详实。

2.月度养护计划及养护作业应按时记录、及时上报，并符合现状和季节特点，针对性强，不弄虚作假。

3．应建立绿化养护数据库，并根据实际情况进行变动。

泰州市海陵区道路、游园绿化分级养护质量标准

| 项 目 |  | 一级养护管理质量标准 | 二级养护管理质量标准 | 三级养护管理质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 园林植物 | 乔木 | 树冠完整美观，分枝点合适,枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；内膛不乱，通风透光。行道树树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露，设施完好。 | 树冠基本完整，主侧枝分布均称、数量适宜、内膛不乱，通风透光。行道树树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土基本不裸露，设施基本完好。 | 树冠基本正常，修剪及时，无明显枯枝死叉。分枝点合适，枝条粗壮，行道树,树穴裸露土地不明显。 |
|  | 花灌木 | 适时开花，株形丰满，枝叶茂密，无缺株，花后修剪及时合理。绿篱、色块等修剪及时整齐一致。 | 花灌木开花适时、正常，花后修剪及时。绿篱、色块枝叶正常，整齐一致。 | 花灌木开花适时，花后修 剪及时。绿篱、色块枝叶 正常。 |
|  | 地被 草坪 | 外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露，生长季节不枯黄，修剪及时，无杂草。 | 外观整齐一致，生长良好，修剪及时，边缘线清晰，杂草不明显。 | 草坪及地被植物外观较整齐，控制杂草，及时修剪。 |
|  | 花坛 花带 | 花卉生长健壮，色彩鲜艳，株行距适宜，花期整齐，图案清晰。无缺株、倒伏，无枯枝残花(残花量不大于10%)。全年观赏期240天(全年六次)。 | 轮廓清晰，整齐美观，适时开花，无残缺。花卉生长良好花期基本一致，无枯枝残花。 | 轮廓基本清晰、整齐美观无残缺。花卉生长基本正常，枯枝残花清除及时。 |
|  | 病虫防治 | 绿化养护技术措施完善，管理得当，病虫害控制及时，无明显虫害发生。 | 绿化养护技术措施比较完善，管理基本得当，病虫害控制及时。 | 绿化养护技术措施基本完 善，病虫害控制比较及时。 |
| 设施 维护 |  | 园林建筑、园路等公园绿地基础设施维护良好，桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌等园林设施完整、安全，维护及时。 | 园林建筑、园路等公园绿地基础设施维护良好，桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌等园林设施基本做到维护及时。 | 公园绿地基础设施维护良好，桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌等能维护及时， 保持基本完整。 |
| 卫生 保洁 |  | 绿地整洁，无杂物、无白色污染(树挂),对作业废弃物(如树枝、树叶、草屑等)、绿地内水面杂物随产随清，做到巡视保洁。 | 绿地整洁，无杂物、无白色污染(树挂),绿化生产垃圾(如树枝、树叶、草屑等)、绿地内水面杂物应日产日清，做到保洁及时。 | 绿地基本整洁，无明显杂物，无白色污染(树挂),绿化生产垃圾(如树枝、树叶、草屑等)、绿地内水面杂物能日产日清，做到保洁及时。 |
| 绿地 保护 |  | 绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干、园林建筑、小品等上面无钉拴刻画等现象。绿地安保全天候24小时。 | 绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干、园林建筑、小品等上面无钉拴刻画等现象。绿地安保全天候24小时。 | 绿地完整，无明显堆物、堆料、搭棚，树干、园林、建筑、小品等上面无钉拴、刻画等现象。绿地安保全天候24小时。 |

泰州市海陵区市政园林养护服务中心

2026年  月   日

附件3

泰州市海陵区道路、游园绿化养护考核评分细则（试行）

考核地点:                                                                             时间：      年     月

| 分类 | 条目 | 考核内容 | 标准 分值 | 扣分标准 | 扣分明细 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人员考核 | 1 | 养护及保洁人员数量符合投标文件承诺。每天作业人员数量，每2万平方米不少于1人（作业人员年龄不得超过60周岁），根据各自养护情况，调整增加人员，满足养护需求。员工按各自岗位分工，准时进岗到位，工作期间不能离岗，考勤记录台账真实、齐全，保洁人员在责任路段巡回保洁；技术人员数量、学历、职称须符合合同要求。 | 4 | 人员投入不足，每少1人扣0.3分。考勤记录台账不真实、不齐全的扣0.5分。技术人员数量、学历、职称与合同不符的扣0.3分/人。 |  |
|  | 2 | 养护工着装必须统一、醒目、有反光条。 |  | 养护工未规范着装，每人每次扣0.2分。 |  |
|  | 3 | 重要节日、重大活动、突发事件，按管理单位要求配备保障人员。 |  | 人员投入不足致使无法完成相关保障任务，每少1人扣0.3分。 |  |
|  | 4 | 按要求准时参加会议、活动及各类业务培训。 |  | 迟到的扣0.5分/次；无故缺席的扣1分/次。 |  |
|  | 5 | 服从甲方管理，调配巡查车辆参与集中巡查等。 |  | 不服从管理的，扣1分/次。 |  |
|  | 6 | 负责人必须全职在岗，接到甲方通知后现场管理人员半小时内赶到管理现场。负责人请假期间，确保每天有人当值。负责人接受甲方考勤，休息日及法定假日须做好值班工作。 |  | 接到甲方通知后现场管理人员半小时内不能赶到现场的（现场管理人员到场后需签到确认），每次扣0.5分。 |  |

| 二、养护管理 | 1 | 卫生保洁 | 全天候保洁，绿地内无垃圾杂物、无枯枝落叶、无裸露管线。各类设施外表洁净美观、无乱涂乱画现象。各类水体水质清澈无异味、水位正常、无漂浮物，无水草。垃圾箱（桶）内垃圾日产日清，垃圾桶内胆配置垃圾袋，确保内筒无污垢陈渍，箱体外壳保持整洁，及时消毒。无明显臭味；垃圾桶蝇、蚊孳生季节，垃圾聚点，应定时喷洒消毒、灭蚊蝇药物；垃圾应投放到垃圾箱（桶）内，不得裸露堆放。地面、园路、构筑物卫生：无隔日垃圾，目视干净，无卫生死角，游路无杂草、枯枝落叶，晴天无突出泥沙残留，无积水、积雪；构筑物内各类陈设、工、器具摆放整齐，门窗、墙壁、顶棚无积灰、污迹和蛛网，玻璃窗光洁明亮；路面基本见本色，无人畜粪便，阶梯扶手干净；及时清除临街建（构）筑物外墙和玻璃幕墙上小广告等污物；建筑外墙涂料局部出现污染的，应及时清洗或粉刷。内外环境整洁,各类设施、设备完好,图形标志醒目、规范,无乱涂乱画。废弃物处理必须符合其他主管部门相关规定。 | 8 | 绿地卫生每次发现1项不符合要求的扣0.3分，如发现有成片垃圾、卫生死角每处扣0.5分；地面、园路发现隔日垃圾每次扣0.5分，打扫不洁每次扣0.3分，未打扫的扣0.5分，构筑物卫生不到位扣0.3分/处；垃圾箱清运不及时扣0.3分；垃圾桶(箱)外观不洁扣0.3分；垃圾裸露堆放扣0.3分。绿地管线裸露每处扣0.3分。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 绿化长势 | 绿地乔灌木、行道树、地被、绿篱、色块、草坪、花卉等生长茂盛，树冠完整，树形整齐美观。无缺株、倾斜、倒伏，无断枝、枯枝、死树，地被、花卉无枯死，无枯黄现象，地被、模纹无裸露，绿化保存率100%，对24小时内不能及时恢复的，须用覆盖材料完整覆盖。每年9-10月份特级养护标准的需播种黑麦草。乔灌木、花卉、草坪等生长势衰败影响观赏或死亡无偿补植同品种、同规格。自然灾害造成的绿化死亡按照合同条款执行。 | 6 | 因养护导致树冠不完整、树形差、有光秃落叶的,扣0.5分/株，有树木倒伏扣0.5分/株，有断枝扣0.5分/株，有明显枯枝扣0.5分/株，有枯死树木扣1分/株，有树木缺株不及时进行补缺扣1分/株，行道树加扣0.3分；补植品种、规格与原品种、规格不符扣1分/株；地被空秃扣0.5分/2㎡，超过加倍扣分；草坪枯黄扣0.5分/处；开花季节而未开花扣0.5分/处；考核绿化年保存率不达标，扣3分（非季节性栽植当月不考核）。未及时播种黑麦草扣0.5分/处，黑麦草长势效果不佳扣0.5分/处。 |  |
|  | 3 | 割草（草坪） | 草坪外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露；无可视斑秃；生长季节不枯黄，修剪及时，草坪杂化率不得超过5%。与乔灌木、球类、模纹色块、花境边境交接处进行切边，并保持线条流畅。修剪后的高度冷季型草坪宜为6-7厘米,暖季型草坪宜为4-5厘米。修剪要平整，边角无遗留，及时清运草屑。 | 8 | 草坪不及时修剪，留草高度超过标准上下限2厘米，面积在100㎡以内，扣0.3分/处，面积在100㎡-1000㎡内，扣0.5分/处，面积超过1000㎡，扣1分/处；修剪面不平，边角有遗留，扣0.5分/处；未除草割草，面积在100㎡以内，扣0.3分/处，面积在100㎡-1000㎡内，扣0.5分/处，面积超过1000㎡，扣1分/处。未切边扣0.5分/处；切边不明显、线条不流畅扣0.5分/处。 |  |

|  | 4 | 修剪整形 | 乔木定期修剪，整枝合理均匀；根据树木习性及时剥芽，修剪符合要求，树木通风透光良好，花灌木根据特性修剪及时、准确；模纹色块、绿篱品种之间层次分明，修剪及时、线条流畅。全年无飞头；造型植物适时修剪，定期造型，满足景观要求。球类常年保持圆润饱满，下脚修剪高度一致；组团式球类修剪错落有致。做好树木修剪前的安全教育和技术培训。熟悉和掌握树木修剪的操作规程。此外，须选派有实践经验的职工当安全员，负责实施修剪时的安全检查、监督、技术指导和示范。同时要在安全范围内设置路障、人防等警示标志，修剪人员要佩戴防护用品，确保作业人员及行人安全。修剪的剪口必须平滑，不得劈裂，直径超过4厘米以上的剪锯口，涂抹防腐剂促进伤口愈合。登高作业人员必须身体健康，年龄不得超过60周岁，同时有安全员现场指导作业。 | 8 | 各类乔木、大型花灌木不适时修剪的，扣0.5分/株；不按要求修剪，扣0.5分/处；未及时剥芽扣0.5分/株。模纹色块、绿篱修剪层次不分明，扣0.5分/处；未及时修剪的扣0.5分/路段；飞头高于10厘米扣0.5分/处。不及时修剪、造型的扣0.5分/路段；修剪不符合规范的扣0.5分/处。未做好修剪安全防护措施扣0.5分/次，无安全员扣0.5分，修剪发生安全事故扣5分。未做好修剪伤口处理扣0.5分/株，修剪错误造成树木劈裂、树皮破损的扣0.5分。萌蘖枝、徒长枝、枯枝、断枝等修剪不及时的扣0.5分/处。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 病虫防治 | 配备植保人员；积极配合园林植物病虫害监测与治理项目组进行相关实地操作，一旦发现疫情及时上报甲方。 及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。加强病虫检查，主要病虫害根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性病虫害，迅速采取扑灭措施。用药正确，配比科学，安全操作，不发生药物危害，无大面积病虫害危害现象，无大面积树干蛀空、树皮腐蚀等现象。根据栾树蚜虫等病虫害种类实施专项防治；治虫现场设置警示标语。 贯彻“预防为主，综合防治”的方针，防治植物病虫害应积极做好生物防治工作；清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。因病虫害致乔灌木、花卉、草坪生长势衰败或死亡，无偿用同品种、同规格补植。 | 7 | 无专职植保人员的，扣0.5分/次。未积极配合园林植物病虫害监测与治理项目组进行相关实地操作的，扣0.5分/次。乔灌木出现蚜虫、蚧壳虫、蛾类、天牛等害虫危害症状明显的，扣0.5分/株，造成植株死亡的，扣1分/株，造成20株树木以上严重危害加扣1分/次，草坪、地被、绿篱发生虫害扣0.5分/处，发生药害扣0.5分/处；防治不及时引起居民投诉的、导致病虫害爆发或反复发生的扣0.5分/次，可组织替代作业；治虫现场未设置警示标语的扣0.5分/次。不及时清除越冬虫蛹、虫茧及有关病原体的扣0.5分/处。不按规定实行防治的，扣1分/处。 |  |

|  | 6 | 抗旱 | 对树木及草坪进行适期适量浇水，及时抗旱，确保正常生长。一般连续15天晴好天气，即要进行淋水浇水作业，高架下绿化无论晴雨至少每周浇透水1次，花箱每周至少2次。7-9月高温干燥季节，每周另增加浇透水1次（如遇中雨除外）；公园、绿地内不积水，坑坑洼洼必须及时填平，确保雨后积水及时排出；浇水产生的地面积水和泥浆及时清理。 | 3 | 未及时浇水，致使土壤干裂，树木、草坪生长不良的，扣0.3分/处，致植物枯死的扣1分/处。有积水、泥浆现象的，扣0.5分/处。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 涂白 | 乔木和有主干部分的灌木要按规定进行涂白，防止树干和树穴内虫卵春季孵化后危害树木。涂白要均匀，高度要一致，一般为130厘米。涂白液配比为石灰10份、硫磺1份、食盐0.2份、兽油0.2份、水40份。 | 3 | 冬季不按规定要求对树木进行涂白的，扣0.5分/处；涂白液未按要求配比扣0.5分/次；涂白不规范扣0.5分/次。 |  |
|  | 8 | 施肥 | 确保植物生长茂盛，无黄化、盛花期花小缺肥现象，及时施肥，一年不少于3次。规范操作，乔灌木采用穴施和沟施方法施肥，绿篱采用沟施方法施肥，施肥须均匀施肥后及时覆盖，地被和草坪采用撒施的方法施肥。施肥方法适当，用量合理，不产生肥害。行道树施肥后盖板要平整到位。 | 3 | 不施肥，扣3分/次，可组织替代作业；偷工减料，发现一次扣0.5分,可组织替代作业；以上每发生一起记不良记录1次。操作不规范的发现一处扣0.5分/处;使用不合格肥料致使植物死亡，扣1分/次；植物长势不良、黄化缺肥的扣0.5分/处。 |  |
|  | 9 | 养护穴 养护沟 | 草坪、地被内的养护穴、养护沟要求整齐规范，经常松土平整。分车带、绿地边缘养护沟必须保持低于道牙（铺装）5厘米，雨后积土及时进行清理，确保泥浆不污浊路面。 养护穴要做到穴圆、穴边深、轮廓清晰、穴内土碎无杂物；养护沟要做到沟宽、沟边深、轮廓流畅、沟内土碎无杂物。 草坪、地被内胸径30厘米以下乔木统一按直径150厘米做养护穴，胸径30厘米以上乔木统一按直径180厘米做养护穴；花灌木做直径100厘米的养护穴；球类做与球径一样大的养护穴；绿篱和花卉与草坪分界处做30厘米宽的养护沟。 | 2 | 草坪、地被未做养护穴（养护沟）扣0.3分/处，养护穴、养护沟不规范扣0.3分/处。 |  |
|  | 10 | 除草 | 及时除杂草，不得随意使用化学除草剂，无杂草。 | 5 | 杂草未及时清除，面积在100㎡以内，扣0.3分/处，面积在100㎡-1000㎡内，扣0.5分/处，面积超过1000㎡，扣1分/处。擅自使用化学除草剂致草皮、色块大面积死亡的，扣5分/次，养护单位需及时恢复原状。 |  |

|  | 11 | 防寒 | 特级养护标准的路段香樟采用防寒无纺布（草绳）缠干，缠绕高度至120cm-130cm；合理安排修剪时期和修剪量，使树木枝条充分木质化，提高抗寒能力确保树木安全越冬；不耐寒的树种和树势较弱的植株分别采取不同防寒措施：耐寒、耐旱、抗风能力差、树皮较薄的树种，及时清除树冠上积雪；在新植3年内采取主干和树冠防寒措施；株形低矮、抗寒性较差的花灌木，在根基部培设土堆防寒；不耐寒的宿根花卉采用覆土防寒。 | 5 | 特级养护标准的路段香樟未采取防寒措施扣0.5分/株。株形低矮、抗寒性较差的花灌木未采取防寒措施的扣0.5分/株；不耐寒的树种和树势较弱的植株未防寒的扣0.5分/株。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 绿地保护 | 绿地无扣绳晾晒、种植蔬菜农作物等现象，有专人、专车全天候巡查、动态管护。第一时间制止、毁绿占绿，申报单位超期、超面积占用绿地等违法行为并及时上报有关行政执法部门和甲方，并协助处置。绿地内举办活动，必须经甲方批准，要有效监管。 | 4 | 无专人、专车巡查，未及时发现、制止、上报造成毁绿占绿扣1分/次；违章制止不力，扣1分/次；超期、超面积占用绿地扣1分/次；绿地有扣绳、晾晒、乱种植等不文明现象的扣0.5分/处。由于看护不力造成的树木被毁移植费由养护单位自行承担。绿地内举办活动，未经甲方批准，未有效监管的扣1分/次。 |  |
|  | 13 | 占用审批 | 配合管理单位做好占用绿地行政审批植物统计、丈量等现场勘察工作，按审批内容完成绿化移植及办理场地交接；及时清理和恢复被损绿化，并在规定时间内上报竣工资料、申请验收。 | 4 | 未按规定配合做好行政审批现场勘察、绿化移植及办理场地交接扣1分/次；未根据管理单位要求及时清理和恢复被损绿化的将扣1分/次。未在规定时间内上报审批恢复竣工资料、申请验收的扣1分/项。 |  |
|  | 14 | 应急抢 险 | 建立应急抢险组织网络，制订各类突发事件应急预案，有应急队伍、应急物资、机械到位，随时做好应急准备工作。 台风、暴雨等特殊天气，应急抢险队员按规定在集合点待命，巡查值班。发生交通事故、110联动报警、台风、暴雪、暴雨和其他一切不可抗拒因素引起的树木倾倒、伤人、伤物、碰线等应急险情的，半小时内到达现场并处置，及时向有关部门汇报处理情况。因风雨造成树木倾斜倒伏须在1小时内扶正、压实，做好支撑；雨后立即对雨水冲刷和积水地块进行场地平整和整理。 | 3 | 无应急抢险预案的，扣0.5分/次；无应急队伍扣0.5分；无应急物资扣0.5分；机械不到位扣0.5分；应急响应时未待命巡查值班的，按1分/次；发生险情未在规定时间到达现场处置、处置不当的各扣1分；不及时汇报处理结果的，扣0.5分/次。 |  |

|  | 15 | 设施维护 | 公共绿地内的园林建筑、园路等基础设施维护良好，保持整洁，无墙面破损、路面残缺、油漆剥落等，小修小补要及时进行。桌椅、垃圾桶、指示牌、围栏等园林设施完整、安全，破损的要及时维修和更换，缺损应及时修补完成。 绿化隔离带护栏、侧石，花坛、行道树树穴等设施每日巡查，发现损坏，当日整理安置好，及时修补完成。 | 4 | 地附属设施污损杂乱，破损严重，不干净整洁的，每处扣0.5分。园路、铺装地面破损或积水面积在1 平方米以内的，每处扣0.3分；面积在1.5－5 平方米以内的，每处扣0.5分，面积在5 平方米以上的，每处扣1分。园林小品有破损、涂画的，每处扣0.5分。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、古树名木 | 1 | 古树名木长势正常，符合植物生长特性。枝条不得私自修剪，病虫害防治、修剪、施肥、抗旱等各项养护工作必须制定专项实施方案。定期采取复壮措施，并制定古树名木专项复壮方案。 |  | 2 | 古树名木未按标准养护管理或长势明显衰减扣1分/次；采取复壮措施未制定名木复壮方案扣1分/次；未制定古树名木专项养护管理实施方案扣1分；禁止私自移栽古树名木，私自移栽或养护不当致使古树名木死亡解除合同。 |  |
| 四、数字化平台 | 1 | 投诉件 | 及时处置并回复政府热线、数字化城管等平台反映的案件，以及相关部门交办、市民来电来访等案件。 | 6 | 处理不及时及造成返单的扣0.5分/次。处置后不及时回复的，扣0.3分/次。被新闻媒体、网络或市区绿化“红黑榜”的黑榜曝光、造成不良社会影响的、受到行业主管部门或各种检查中受到有关部门通报批评的，扣3分/次。 |  |
| 五、安全生产 | 1 | 建立安全生产组织机构；单位安全生产规章制度健全，严格执行安全生产操作规程；发生安全事故及时上报；农药临时存放点有专人负责，保管、领用、使用制度上墙公示；安全管理人员持证上岗。 |  | 5 | 无安全组织、制度的，扣2分；安全网络、制度不齐全的，扣1分；不执行安全生产操作规程，扣1分/次；发生安全事故，扣5分/次；不及时上报扣1分/次。有关人员未持证上岗的，按投入人员不足扣分。农药临时存放点无专人负责，保管、领用、使用制度未上墙公示的，扣1分/次。 |  |

| 六、其他 | 1 | 管理网络、管理制度健全，各类计划、总结等台账资料真实、齐全，按规定时间上报。 | 3 | 无网络、制度或不健全的，扣0.5分；安全台账不符合要求的扣0.5分；台账资料不真实、不齐全的，扣0.5分/次；不按规定时间上报的，扣3分/次。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 养护单位必须每天进行内部自查考核，应每天在工作群上传不少于5个不同养护项目现场的工作图片（水印相机标注：工作内容、时间、地点、人物），并保存PDF格式档案备查。 | 3 | 每少一次扣0.3分。 |  |
|  | 3 | 服从主管部门管理，按要求准时参加管理方组织的会议、活动及各类业务培训。积极参加各类创建迎查活动，在各类创建迎查活动中不失分。积极完成上级领导交办的临时性、突击性工作。 | 3 | 无故缺席的扣1分；创建迎查活动不积极，扣1分/次；存在问题的扣1分/次；在各类创建迎查活动中失分的，扣1分/次，记不良记录1次；领导交办的临时性、突击性工作不完成的，扣1分/次，每迟一天完成加扣0.3分/天。 |  |
|  | 4 | 不得以任何理由拖欠农民工工资，按时发放农民工工资，遵守项目部、养护范围所在地各项法律法规、民风民俗。 | 1 | 发生拖欠工资，被所在地派出所、居委会等通报批评扣1分/次。 |  |

备注：考核扣分与考核办法中相应条款扣款同时执行，不相互抵冲。

第六章 投标文件格式

投标人应按标段准备投标文件并清楚注明标段名称,否则造成的一切后果由投标人自行承担。

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

标段号：

投标人：

年  月  日

开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章： （电子签章）

报价明细表

| 2026-2028年海陵区道路、游园绿化养护项目（一标段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 绿地名称 | 养护区域 | 养护标准 | 投标单价（元/㎡/年） | 面积（㎡） | 行道树（株） | 一年投标总价（元） | 两年投标总价（元） | 备注 |
| 1 | 养护 | 润丰路 | 润丰路两侧 | 三级 |  | 9108.40 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 184 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 2 | 养护 | 润丰路东延绿化 | 吴州路-润丰路东侧 | 三级 |  | 1357.50 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 47 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 3 | 养护 | 吴陵北路两侧提档升级（吴陵路东侧环境提档升级，文懿园对面环境提档升级） | 吴陵北路(扬州路--头营园北)两侧周边地块 | 三级 |  | 7893.50 |  |  |  |  |
| 4 | 养护 | 海光路西侧景观绿化 | 海光路西侧，迎春西路北侧 | 三级 |  | 1408.80 |  |  |  |  |
| 5 | 养护 | 文懿园 | 吴陵路与扬州路交叉口东南角 | 二级 |  | 2306.90 |  |  |  |  |
| 6 | 养护 | 春兰动力游园 | 扬州路南侧、春兰动力制造有限公司东北侧 | 三级 |  | 4923.20 |  |  |  |  |
| 7 | 养护 | 吴陵北路两侧绿化 | 吴陵北路两侧（想象空间） | 三级 |  | 3651.30 |  |  |  |  |
| 8 | 养护 | 泰州市吴陵路（迎春西路-扬州路）绿化工程 | 吴陵路（迎春西路-扬州路）道路红线内 | 三级 |  | 3382.10 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 287 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 9 | 养护 | 探花园 | 吴陵路与金田路交叉口东南角 | 二级 |  | 1134.30 |  |  |  |  |
| 10 | 养护 | 紫石园绿化 | 海光小学西侧 | 三级 |  | 1031.70 |  |  |  |  |
| 11 | 养护 | 金田路绿化 | 金田路与吴州路交叉口西侧 | 三级 |  | 415.90 |  |  |  |  |
| 12 | 养护 | 头营园 | 吴陵路与迎春路交叉口东北角 | 二级 |  | 2167.50 |  |  |  |  |
| 13 | 养护 | 吴陵游园 | 凯文大酒店北侧 | 三级 |  | 1347.80 |  |  |  |  |
| 14 | 养护 | 泰九路游园 | 凤凰瑞景对面花坛 | 三级 |  | 154.00 |  |  |  |  |
| 15 | 养护 | 九里路游园 | 泰九路与吴陵路交叉口 | 三级 |  | 136.00 |  |  |  |  |
| 16 | 养护 | 泰九路绿化 | 泰九路两侧 | 三级 |  | 186.40 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 264 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 17 | 养护 | 吴陵南路 | 迎春西路-吴陵桥 | 三级 |  | 6235.30 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 513 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 18 | 养护 | 兴业游园 | 兴业桥西北侧 | 三级 |  | 448.60 |  |  |  |  |
| 19 | 养护 | 兴业桥游园 | 兴业桥西南侧 | 三级 |  | 561.00 |  |  |  |  |
| 20 | 养护 | 存耕园绿化 | 紫竹苑北侧 | 三级 |  | 7898.00 |  |  |  |  |
| 21 | 养护 | 吴陵路道路东侧绿化 | 紫竹苑、韵梅苑西侧 | 三级 |  | 1445.10 |  |  |  |  |
| 22 | 养护 | 任景路道路绿化 | 任景村西侧 | 三级 |  | 244.60 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 8 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 23 | 养护 | 景光路绿化游园 | 凤凰瑞景东侧 | 三级 |  | 5950.30 |  |  |  |  |
| 24 | 养护 | 景光路两侧行道树 | 迎春西路以南两侧行道树 | / | / | / | 140 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 25 | 养护 | 景光排水沟绿化 | 景光小区西门东侧河边 | 三级 |  | 376.00 |  |  |  |  |
| 26 | 养护 | 迎春西路绿化 | 江州路-祥泰路 | 三级 |  | 2600.10 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 218 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 27 | 养护 | 四宜园 | 迎春西路南、景光小区（航海宿舍楼）北侧 | 三级 |  | 2313.40 |  |  |  |  |
| 28 | 养护 | 海光游园 | 金通牡丹园东西门 | 三级 |  | 889.20 |  |  |  |  |
| 29 | 养护 | 江洲游园 | 江州路西，老梅兰酒厂东，水厂路南、老通扬运河北 | 三级 |  | 5273.50 |  |  |  |  |
| 30 | 养护 | 江州北路绿化 | 海阳路-森北大桥 | 三级 |  | 5724.20 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 712 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 31 | 养护 | 庆丰路绿化 | 森南河北侧 | 三级 |  | 479.20 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 49 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 32 | 养护 | 元河绿化 | 海阳西路与吴州北路交叉口 | 三级 |  | 1577.60 |  |  |  |  |
| 33 | 养护 | 京兆园 | 海阳西路 | 二级 |  | 527.60 |  |  |  |  |
| 34 | 养护 | 吴州路绿化 | 海阳路-扬州西路（花台） | 三级 |  | 811.40 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 112 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 35 | 养护 | 森南河游园 | 森南河北侧 | 三级 |  | 7948.90 |  |  |  |  |
| 36 | 养护 | 祥泰路最北侧游园绿化 | 祥泰路与扬州路交叉口 | 三级 |  | 837.70 |  |  |  |  |
| 37 | 养护 | 储罐园绿化 | 唐楼社区西侧 | 三级 |  | 5501.20 |  |  |  |  |
| 38 | 养护 | 扬州路道路绿化提升 | 扬州路两侧(长江大道-海润路) | 三级 |  | 10928.10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 行道树 | / | / | / | 145 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 39 | 养护 | 镜园 | 扬州路 | 三级 |  | 970.37 |  |  |  |  |
| 40 | 养护 | 九里沟河道绿化(草皮) | 祥泰路与迎春路交叉口游园草皮 | 三级 |  | 18783.18 |  |  |  |  |
| 41 | 养护 | 迎春路南侧，九里沟西侧绿化 | 迎春路南侧，九里沟西侧 | 三级 |  | 16402.20 |  |  |  |  |
| 42 | 养护 | 区住建局楼顶绿化 | 迎春西路海陵区住建局院内 | 三级 |  | 105.13 |  |  |  |  |
| 43 | 养护 | 区住建局大院内绿化 | 迎春西路海陵区住建局院内 | 三级 |  | 3074.82 |  |  |  |  |
| 44 | 养护 | 安居社区景庄河安居段岸坡绿植补栽 | 安居苑小区河北侧 | 三级 |  | 235.00 |  |  |  |  |
| 45 | 养护 | 海光小学景观绿化工程 | 海光小学 | 三级 |  | 722.50 |  |  |  |  |
| 46 | 养护 | 繁星云绵游园 | 迎春路与吴陵路交叉口西北侧 | 三级 |  | 8073.94 |  |  |  |  |
| 47 | 养护 | 任景路南侧、景光路南延两侧节点绿化 | 任景路南侧、景光路南延两侧 | 三级 |  | 4239.44 |  |  |  |  |
| 48 | 养护 | 天韵路道路绿化节点 | 天韵路道路 | 三级 |  | 1710.40 |  |  |  |  |
| 49 | 养护 | 祥泰路（济川路-扬州路）两侧节点 | 祥泰路（济川路-扬州路）两侧 | 三级 |  | 4343.20 |  |  |  |  |
| 50 | 保洁 | 迎春绿地 | 迎春西路路灯处新楼东 |  |  | 14718.00 |  |  |  |  |
| 51 | 保洁 | 泰来游园 | 吴陵桥与老通扬运河交叉口西北侧，韵梅苑二期以南 |  |  | 25000.00 |  |  |  |  |
| 52 | 保洁 | 祥泰游园 | 扬州路与祥泰路交叉口东南角 |  |  | 8700.00 |  |  |  |  |
| 53 | 保洁 | 元河游园 | 吴洲北路及海阳西路交界处，北临元河 |  |  | 14000.00 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 230254.48 | 2679 |  |  |  |

| 2026-2028年海陵区道路、游园绿化养护项目（二标段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作 内容 | 绿地名称 | 养护区域 | 养护 标准 | 投标单价单价（元/㎡/年） | 面积 （㎡） | 行道树 （株） | 一年投标总价（元） | 两年投标总价（元） | 备注 |
| 1 | 养护 | 大浦园 | 青年路东侧，西仓路南侧、大浦小学西侧、南侧 | 二级 |  | 5228.40 |  |  |  |  |
| 2 | 养护 | 东进园 | 东进路、西仓路交叉口东南侧、西南侧 | 二级 |  | 807.70 |  |  |  |  |
| 3 | 养护 | 暮春街道路绿化 | 城中办事处西侧 | 二级 |  | 1249.40 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 20 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 4 | 养护 | 新市路 | 玉成花园南侧 | 三级 |  | 815.60 |  |  |  |  |
| 5 | 养护 | 莆田路南延绿化 | 新市路北-人民西路 行道树 | / | / | / | 87 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 6 | 养护 | 铁塔游园 | 电视塔西北、青年路西 | 二级 |  | 2876.90 |  |  |  |  |
| 7 | 养护 | 开泰游园 | 青年路东侧、好易家南侧 | 三级 |  | 1426.10 |  |  |  |  |
| 8 | 养护 | 凤城游园 | 凤城国际南侧 | 三级 |  | 216.00 |  |  |  |  |
| 9 | 养护 | 鸿发游园 | 海陵路东侧，鸿发小区南侧 | 二级 |  | 4301.90 |  |  |  |  |
| 10 | 养护 | 福音园 | 迎春路与海陵路交叉口东北侧 | 二级 |  | 3985.80 |  |  |  |  |
| 11 | 养护 | 张淦清游园 | 张淦清故居前、市幼北侧 | 二级 |  | 812.30 |  |  |  |  |
| 12 | 养护 | 桂香园 | 鼓楼路与税务桥东街交叉口西北角 | 三级 |  | 310.20 |  |  |  |  |
| 13 | 养护 | 城中游园 | 钟楼巷内游园花箱、春晖园 | 三级 |  | 305.70 |  |  |  |  |
| 14 | 养护 | 关帝庙绿化（含吴江银行绿化） | 吴江银行东、南侧 | 二级 |  | 282.40 |  |  |  |  |
| 15 | 养护 | 区政府绿化 | 老区政府周边（北侧） | 一级 |  | 1460.30 |  |  |  |  |
| 16 | 养护 | 原区政府绿化 | 老区政府周边（南侧）广场 | 一级 |  | 7835.00 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 37 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 17 | 养护 | 书断园 | 海润路与海阳路交叉口东南角 | 二级 |  | 1170.00 |  |  |  |  |
| 18 | 养护 | 海阳路景观绿化 | 海阳园西南侧花台 | 二级 |  | 126.80 |  |  |  |  |
| 19 | 养护 | 北仓游园 | 北仓路建工三村围墙西侧 | 三级 |  | 513.30 |  |  |  |  |
| 20 | 养护 | 北仓路绿化 | 海阳西路--仓储路 行道树 | / | / | / | 163 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 21 | 养护 | 天达游园 | 天达佳园西门北侧 | 三级 |  | 814.20 |  |  |  |  |
| 22 | 养护 | 海阳园 | 海阳路与扬州路交叉口西南侧 | 二级 |  | 6215.10 |  |  |  |  |
| 23 | 养护 | 羽琌园 | 天达佳园东侧 | 二级 |  | 1392.50 |  |  |  |  |
| 24 | 养护 | 凤翰园 | 天达佳园南侧 | 二级 |  | 1715.70 |  |  |  |  |
| 25 | 养护 | 千禧园 | 招贤桥南侧 | 三级 |  | 3528.50 |  |  |  |  |
| 26 | 养护 | 招贤桥节点绿化 | 招贤桥上花箱 | 三级 |  | 79.00 |  |  |  |  |
| 27 | 养护 | 让园（延修园）绿化 | 杨桥小学门口两侧 | 三级 |  | 1762.40 |  |  |  |  |
| 28 | 养护 | 杨桥小学南侧文化墙 | 稻河湾小区北侧 | 三级 |  | 202.50 |  |  |  |  |
| 29 | 养护 | 沈毅中学北侧景观绿化 | 海阳路与青年路交叉口东南角 | 三级 |  | 2500.10 |  |  |  |  |
| 30 | 养护 | 卓锡园绿化 | 北山寺南侧 | 三级 |  | 147.70 |  |  |  |  |
| 31 | 养护 | 海陵北路绿化 | 海陵北路东侧（运河路-森园路） | 三级 |  | 1097.75 |  |  |  |  |
| 32 | 养护 | 稻河湾花台 | 稻河湾南侧 | 三级 |  | 398.20 |  |  |  |  |
| 33 | 养护 | 六陈园绿化 | 海陵北路孙家桥东侧 | 二级 |  | 5868.70 |  |  |  |  |
| 34 | 养护 | 吴同甲游园 | 扬桥口东侧 | 一级 |  | 4925.80 |  |  |  |  |
| 35 | 养护 | 涵东街绿化 | 鹏欣丽景北侧 | 三级 |  | 17.30 |  |  |  |  |
| 36 | 养护 | 鼓楼路绿化（含翡翠园） | 海阳路-森园路 | 三级 |  | 7631.90 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 181 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 37 | 养护 | 新村路绿化 | 江州路-五叉港（行道树） | / | / | / | 181 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 38 | 养护 | 西仓园 | 东进路北侧、南官河东侧 | 二级 |  | 4803.50 |  |  |  |  |
| 39 | 养护 | 森园路停车场绿化 | 北绘园北侧 | 三级 |  | 1327.00 |  |  |  |  |
| 40 | 养护 | 森园路绿化 | 东风北路-兴泰路、东风路-废品收购站路北、海陵北路-兴泰路 七里河桥-兴泰路 | 二级 |  | 75482.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 行道树 | / | / | / | 1190 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 41 | 养护 | 城北污水处理厂绿化 | 城北污水处理厂南门东侧、西侧 | 二级 |  | 7751.00 |  |  |  |  |
| 42 | 养护 | 五叉港桥东绿化 | 五叉港桥-海陵北路（行道树） | / | / | / | 143 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 43 | 养护 | 森园路道路绿化 | 先锋河桥-江州路（行道树） | / | / | / | 228 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 44 | 养护 | 运河路绿化 | 智堡路-海陵北路 | 三级 |  | 3800.00 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 348 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 45 | 养护 | 青年公园(21棵石楠柱) | 青年路与森园路交叉口(21棵石楠柱) | / | / | / | 21棵石楠柱 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 46 | 养护 | 宫氏住宅停车场绿化 | 区城管局北侧停车场内 | 三级 |  | 1041.25 |  |  |  |  |
| 47 | 养护 | 运河路（青年北路-海陵北路）绿化工程 | 运河路（青年北路-海陵北路）道路红线内 | 三级 |  | 3800.00 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 143 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 48 | 养护 | 泰州市东林路（江洲北路-海润路）绿化工程 | 东林路（江洲北路-海润路）道路红线内 | 三级 |  | 128.16 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 57 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 49 | 养护 | 紫金园(步云园)绿化工程 | 森园路南侧.五叉河北侧 | 三级 |  | 4000.00 |  |  |  |  |
| 50 | 养护 | 古银杏游园绿化 | 海陵路东侧.南山寺路北侧.海陵区人社局南侧 | 三级 |  | 2555.00 |  |  |  |  |
| 51 | 养护 | 阳光瑞城节点 | 阳光瑞城东南侧 | 三级 |  | 12746.48 |  |  |  |  |
| 52 | 养护 | 阳光瑞城北侧节点绿化 | 阳光瑞城北侧 | 三级 |  | 3817.84 |  |  |  |  |
| 53 | 养护 | 森园路北侧、草河东侧节点绿化 | 森园路北侧、草河东侧 | 三级 |  | 7761.80 |  |  |  |  |
| 54 | 养护 | 迎江桥绿化提升 | 海陵北路迎江桥两侧 | 三级 |  | 1455.40 |  |  |  |  |
| 55 | 养护 | 森园路北侧，海陵北路东侧绿化 | 森园路北侧，海陵北路东侧，草河西 | 三级 |  | 8012.55 |  |  |  |  |
| 56 | 养护 | 南官河东侧、森园路北侧节点 | 南官河东侧、森园路北侧 | 三级 |  | 16337.40 |  |  |  |  |
| 57 | 养护 | 五叉港西侧，森园路北侧节点 | 五叉港西侧，森园路北侧 | 三级 |  | 14259.70 |  |  |  |  |
| 58 | 养护 | 万达嘉华酒店门口节点 | 万达嘉华酒店门口 | 三级 |  | 228.10 |  |  |  |  |
| 59 | 养护 | 华夏银行门口节点 | 华夏银行门口 | 三级 |  | 231.70 |  |  |  |  |
| 60 | 养护 | 二职中绿化改造节点 | 青年路与迎春路交叉口东南角 | 三级 |  | 18.00 |  |  |  |  |
| 61 | 养护 | 原海陵区政府对面绿化改造节点（原海发集团北门口） | 原海陵区政府对面（原海发集团北门口） | 三级 |  | 1037.80 |  |  |  |  |
| 62 | 养护 | 鼓楼路少年宫门口绿化改造节点 | 鼓楼路少年宫门口 | 三级 |  | 168.40 |  |  |  |  |
| 63 | 养护 | 香江花园绿化改造节点 | 香江花园 | 三级 |  | 68.80 |  |  |  |  |
| 64 | 养护 | 鼓楼路与海阳路交叉口西北侧绿化提升节点 | 鼓楼路与海阳路交叉口西北侧 | 三级 |  | 425.60 |  |  |  |  |
| 65 | 养护 | 海润路两侧绿化节点 | 海润路两侧 | 三级 |  | 1206.90 |  |  |  |  |
| 66 | 保洁 | 新民街西游园 | 青年路东、大浦小学东南侧、凤城河北侧、新民街西侧 |  |  | 10851.00 |  |  |  |  |
| 67 | 保洁 | 坡子街绿地 | 凤城河（东河路-新民街）两侧及坡子街广场绿化 |  |  | 6086.00 |  |  |  |  |
| 68 | 保洁 | 友谊游园 | 青年路与永泰路交叉口西北角 |  |  | 4500.00 |  |  |  |  |
| 69 | 保洁 | 沈家河游园 | 北仓路以西、森泽园以南 |  |  | 34632.00 |  |  |  |  |
| 70 | 保洁 | 森南游园 | 江洲北路与森南河交叉口东北角 |  |  | 11574.00 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 312128.53 | 2799 |  |  |  |

| 2026-2028年海陵区道路、游园绿化养护项目清单（三标段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 绿地名称 | 养护区域 | 养护标准 | 投标单价（元/㎡/年） | 面积（㎡） | 行道树（株） | 一年投标总价（元） | 两年投标总价（元） | 备注 |
| 1 | 养护 | 陋轩园 | 翡翠华府西侧 | 二级 |  | 953.40 |  |  |  |  |
| 2 | 养护 | 森园桥游园绿化 | 森园小区南侧，智堡小区西南侧 | 二级 |  | 5612.60 |  |  |  |  |
| 3 | 养护 | 智堡三期游园绿化 （含栖凤园） | 东风桥西侧 | 三级 |  | 3866.20 |  |  |  |  |
| 4 | 养护 | 春云路绿化 | 江州造船厂-运河路、/行道树 | / | / | / | 198 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 5 | 养护 | 凤凰之眼绿化 | 南山寺路天主教堂北侧 | 二级 |  | 4349.50 |  |  |  |  |
| 6 | 养护 | 石榴籽游园 | 鼓楼路东侧，香江花园对面 | 二级 |  | 3127.60 |  |  |  |  |
| 7 | 养护 | 褚园 | 鼓楼大桥东南侧 | 二级 |  | 19.60 |  |  |  |  |
| 8 | 养护 | 放生池绿化 | 城隍庙对面 | 二级 |  | 37.50 |  |  |  |  |
| 9 | 养护 | 城隍庙西游园 | 城隍庙西侧 | 二级 |  | 1580.60 |  |  |  |  |
| 10 | 养护 | 二中绿化 | 二中西门南北两侧 | 一级 |  | 203.40 |  |  |  |  |
| 11 | 养护 | 二中区政府绿化 | 原二中学校 | 一级 |  | 6218.40 |  |  |  |  |
| 12 | 养护 | 工农路 | 春兰二分厂西侧 | 三级 |  | 2506.20 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 175 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 13 | 养护 | 五里河绿化 | 五里桥北两侧 | 三级 |  | 3434.60 |  |  |  |  |
| 14 | 养护 | 鹏欣园 | 迎春路与春晖路交叉口东北侧 | 三级 |  | 3063.30 |  |  |  |  |
| 15 | 养护 | 盛唐路绿化 | 盛唐花园西门两侧-凤凰东路行道树 | / | / | / | 29 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 16 | 养护 | 鹏欣尚城游园 | 春兰路与迎春路交叉口西南侧、鹏欣尚城消防通道西侧 | 三级 |  | 694.40 |  |  |  |  |
| 17 | 养护 | 孝威园 | 城东小学西侧 | 二级 |  | 407.20 |  |  |  |  |
| 18 | 养护 | 东升桥立体绿化 | 桥面绿化 | 三级 |  | 67.80 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 10 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 19 | 养护 | 徐家桥绿化 | 鼓楼路-智堡路 | 三级 |  | 1186.00 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 130 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 20 | 养护 | 觉正游园 | 扬辉路与海阳路交叉路口东南角 | 二级 |  | 574.00 |  |  |  |  |
| 21 | 养护 | 智堡路绿化 | 森园路-运河路 | 三级 |  | 1585.10 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 133 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 22 | 养护 | 智堡河绿化 | 智堡河桥北东西两侧 | 三级 |  | 6430.90 |  |  |  |  |
| 23 | 养护 | 茂业周边绿化 | 茂业周边 | 二级 |  | 527.50 |  |  |  |  |
| 24 | 养护 | 智堡路绿化 | 海阳路-东进路 | 三级 |  | 1247.10 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 84 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 25 | 养护 | 廉政游园 | 东风桥西南侧 | 二级 |  | 5984.00 |  |  |  |  |
| 26 | 养护 | 梓园 | 东风桥东南侧 | 一级 |  | 8605.70 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 14 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 27 | 养护 | 东进河游园绿化工程 | 东进小区西门北侧,智堡河南侧 | 三级 |  | 2000.00 |  |  |  |  |
| 28 | 养护 | 依云湾一、二期绿化 | 依云湾一、二期周边 | 三级 |  | 7224.60 |  |  |  |  |
| 29 | 养护 | 海阳路东路绿化提升 | 海阳东路两侧，梓园门口 | 三级 |  | 1185.80 |  |  |  |  |
| 30 | 养护 | 春云游园 | 春云路东 | 三级 |  | 5121.40 |  |  |  |  |
| 31 | 养护 | 光大路绿化 | 东风路-智堡中学 行道树 | / | / | / | 163 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 32 | 养护 | 运河路绿化工程 | 东风北路-老东河路 | 三级 |  | 19164.40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 行道树 | / | / | / | 324 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 33 | 养护 | 春兰北路绿化 | 森园路-春兰北路3号桥南 | 三级 |  | 2537.80 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 128 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 34 | 养护 | 春晖路北延 | 春晖路北延现场-南通路 行道树 | / | / | / | 54 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 35 | 养护 | 斜桥花园绿化 | 斜桥花园东侧、南侧 | 三级 |  | 4223.60 |  |  |  |  |
| 36 | 养护 | 南通路生态停车场 | 南通路与春晖路交叉口东北角 | 三级 |  | 735.30 |  |  |  |  |
| 37 | 养护 | 五里河绿化 | 五里河（南通路-赵唐桥） | 三级 |  | 4788.90 |  |  |  |  |
| 38 | 养护 | 南通路绿化 | 扬晖路-春兰路 行道树 | / | / | / | 240 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 39 | 养护 | 扬辉路绿化 | 南通路-海阳路 | 三级 |  | 3583.90 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 80 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 40 | 养护 | 美林翡翠华府门口环境提升 | 森园路与智堡路交叉口北侧 | 三级 |  | 378.00 |  |  |  |  |
| 41 | 养护 | 枫霞园 | 海阳给排水西侧 | 二级 |  | 1606.00 |  |  |  |  |
| 42 | 养护 | 咏春园 | 森园路与智堡路交叉口 | 三级 |  | 2913.40 |  |  |  |  |
| 43 | 养护 | 林海游园 | 东风路与森园路交叉口西北、西南角 | 三级 |  | 479.10 |  |  |  |  |
| 44 | 养护 | 国泰园绿化工程 | 南山寺路北侧、国泰宾馆东侧、鼓楼医院西侧 | 三级 |  | 278.30 |  |  |  |  |
| 45 | 养护 | 智堡后河绿化（会宾楼丽呈酒店周边绿化）工程 | 鼓楼北路东侧、智堡后河南侧 | 三级 |  | 13264.83 |  |  |  |  |
| 46 | 养护 | 运河路与智堡路交叉口绿化 | 运河路与智堡路交叉口东南角 | 三级 |  | 1223.10 |  |  |  |  |
| 47 | 养护 | 运河苗圃绿化 | 运河路与春晖路交叉口绿化草皮和红梅 | 三级 |  | 2398.19 |  |  |  |  |
| 48 | 养护 | 运河路（智堡路-东风路）绿化工程 | 运河路（智堡路-东风路）道路红线内 | 三级 |  | 3800.00 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 143 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 49 | 养护 | 运河路绿化工程 | 运河路（老东河至兴泰路）两侧 | 三级 |  | 60881.60 |  |  |  |  |
| 50 | 养护 | 运河路东延(兴泰北路-老东河路)绿化工程 | 运河路东延(兴泰北路-老东河路)道路红线内 | 三级 |  | 17700.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 行道树 | / | / | / | 798 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 51 | 养护 | 春晖路绿化工程 | 春晖路（南通路-森园路）道路红线内 | 三级 |  | 3358.30 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 239 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 52 | 养护 | 春兰路（济川路-兴业路）西侧绿地景观绿化工程 | 春兰路（济川路-兴业路）西侧 | 三级 |  | 19300.50 |  |  |  |  |
| 53 | 养护 | 红栗园绿化工程 | 运河路南北两侧.智堡路东西两侧 | 三级 |  | 7200.00 |  |  |  |  |
| 54 | 养护 | 2021年行道树运辉路（伟光路-东风路）绿化工程 | 运辉路（伟光路-东风路）两侧 | 三级 |  | 306.60 |  |  |  |  |
|  |  |  | 行道树 | / | / | / | 180 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 55 | 养护 | 2021年行道树工农路（老口泰路）（南通路-东风路）绿化工程 | 工农路（老口泰路）（南通路-东风路） | 三级 |  | 1639.14 |  |  |  |  |
|  |  |  | 行道树 | / | / | / | 111 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 56 | 养护 | 成蹊园 | 育才路以北.二中南门东侧 | 三级 |  | 5000.00 |  |  |  |  |
| 57 | 养护 | 宏基游园绿化工程 | 春晖路北延东侧地块 | 三级 |  | 2475.00 |  |  |  |  |
| 58 | 养护 | 会宾楼丽呈酒店东侧绿化 | 会宾楼丽呈酒店东侧 | 三级 |  | 5091.54 |  |  |  |  |
| 59 | 养护 | 春晖路西侧、运河路北侧、森园路南侧绿化 | 春晖路西侧，运河路北侧，森园路南侧 | 三级 |  | 5473.59 |  |  |  |  |
| 60 | 养护 | 森园路南侧，智堡河东侧绿化 | 森园路南侧，智堡河东侧 | 三级 |  | 13244.08 |  |  |  |  |
| 61 | 养护 | 依云湾周边绿地提升 | 依云湾北侧，森园路南侧 | 三级 |  | 6143.97 |  |  |  |  |
| 62 | 养护 | 春晖花苑东侧苗圃 | G328西侧，春晖花苑东侧 | 三级 |  | 10211.10 |  |  |  |  |
| 63 | 养护 | 春兰路西侧，运河路南侧节点（东党建园） | 春兰路西侧，运河路南侧 | 三级 |  | 3642.20 |  |  |  |  |
| 64 | 养护 | 运河路与春兰路交叉口西北侧节点 | 运河路与春兰路交叉口西北侧 | 三级 |  | 1595.90 |  |  |  |  |
| 65 | 养护 | 中铁溪源东侧苗圃 | 中铁溪源东侧 | 三级 |  | 16955.30 |  |  |  |  |
| 66 | 保洁 | 莲花八区北侧游园 | 莲花八区北侧、凤城河南侧 |  |  | 13329.00 |  |  |  |  |
| 67 | 保洁 | 三忠园 | 东风路与凤凰路交叉口西北侧 |  |  | 6716.00 |  |  |  |  |
| 68 | 保洁 | 康桥园 | 春晖路路西、济川路路北 |  |  | 9272.00 |  |  |  |  |
| 69 | 保洁 | 文昌游园 | 鼓楼路东侧、南山寺路南侧、凤城河北侧 |  |  | 9133.00 |  |  |  |  |
| 70 | 保洁 | 百孝园 | 春云路与森园路交叉口东南侧 |  |  | 6943.00 |  |  |  |  |
| 71 | 保洁 | 老东河游园 | 智堡实验学校东侧至老东河河边 |  |  | 6720.00 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 371521.04 | 3233 |  |  |  |

| 2026-2028年海陵区道路、游园绿化养护项目清单（四标段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 绿地名称 | 养护区域 | 养护标准 | 投标单价（元/㎡/年） | 面积（㎡） | 行道树（株） | 一年投标总价（元） | 两年投标总价（元） | 备注 |
| 1 | 养护 | 春景路苗圃 | 春景路与森园路交叉口 | 三级 |  | 9372.30 |  |  |  |  |
| 2 | 养护 | 春景路绿化 | 飞溯园北侧、垃圾中转站两侧道路 | 三级 |  | 2706.60 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 112 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 3 | 养护 | 经东游园 | 美好易居城东侧 | 三级 |  | 1444.30 |  |  |  |  |
| 4 | 养护 | 香榭游园 | 育才路-兴业路北，泰安路东侧 | 三级 |  | 13321.30 |  |  |  |  |
| 5 | 养护 | 泰安路、迎春东路交叉口东北角游园 | 泰安路、迎春东路交叉口东北 | 二级 |  | 1153.00 |  |  |  |  |
| 6 | 养护 | 东侧法制文化广场景观绿化 | 兴泰北路与南通路交叉口东南角 | 三级 |  | 4455.80 |  |  |  |  |
| 7 | 养护 | 九里河绿化 | 九里两侧河边 | 三级 |  | 3016.20 |  |  |  |  |
| 8 | 养护 | 鲍马河绿化 | 春兰北路-LG工厂西侧 | 三级 |  | 14283.40 |  |  |  |  |
| 9 | 养护 | 迎春东路绿化 | 兴泰路-春兰路 | 三级 |  | 3629.60 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 564 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 10 | 养护 | 金马路东侧景观绿化工程 | 金马路与浙江路交叉口的东南侧、星威园东门马路对面地块 | 三级 |  | 1442.80 |  |  |  |  |
| 11 | 养护 | 金马路绿化 | LG 周边绿化 | 三级 |  | 20815.30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 行道树 | / | / | / | 106 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 12 | 养护 | 海曙路周边 | 海曙路周边 | 三级 |  | 497.70 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 247 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 13 | 养护 | 宫涵路 | 宫涵路两侧（含停车场） | 三级 |  | 2617.50 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 117 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 14 | 养护 | 育才路 | 育才路两侧 | 三级 |  | 581.00 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 292 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 15 | 养护 | 里仁路 | 里仁路两侧 行道树 | / | / | / | 130 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 16 | 养护 | 小七里河绿化 | LG工厂七里河西侧 | 三级 |  | 2880.00 |  |  |  |  |
| 17 | 养护 | 七里河绿化 | 育才路-梅兰路北 | 三级 |  | 73116.40 |  |  |  |  |
| 18 | 养护 | 迎春东路道路绿化 | 七里河桥-兴泰路 | 三级 |  | 6903.80 |  |  |  |  |
| 19 | 养护 | 朝晖游园 | 朝晖锦苑小区东北侧 | 三级 |  | 1580.00 |  |  |  |  |
| 20 | 养护 | 尧明园 | 森园路与春景北路交叉口 | 二级 |  | 1201.40 |  |  |  |  |
| 21 | 养护 | 运河园绿化工程 | 朝晖锦苑南侧、运河路北侧及朝晖锦苑东侧沿河区域 | 三级 |  | 14246.52 |  |  |  |  |
| 22 | 养护 | 2021年行道树迎宾路（金马路-东环路)绿化工程 | 迎宾路（金马路-兴泰路) | 三级 |  | 36.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 行道树 | / | / | / | 25 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 23 | 养护 | 2021年行道树璟峰路（迎宾路-迎春路）绿化工程 | 璟峰路（迎宾路-迎春路） | 三级 |  | 256.06 |  |  |  |  |
|  |  |  | 行道树 | / | / | / | 44 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 24 | 养护 | 翰林雅居绿化 | 翰林雅居 | 三级 |  | 9225.00 |  |  |  |  |
| 25 | 养护 | 春兰游园绿化工程 | 春兰路与海阳路交叉口的东南侧 | 三级 |  | 9909.00 |  |  |  |  |
| 26 | 养护 | 朝晖景苑春兰路与森园路交叉口东北、东南角绿化提升节点 | 朝晖景苑春兰路与森园路交叉口东北、东南角 | 三级 |  | 5213.80 |  |  |  |  |
| 27 | 养护 | 春兰路与南通路交叉口(东南角、东北角)提升节点 | 春兰路与南通路交叉口(东南角、东北角) | 三级 |  | 2213.80 |  |  |  |  |
| 28 | 养护 | G328（济川路-迎春路）西侧绿化 | G328（济川路-迎春路）西侧 | 三级 |  | 52800.00 |  |  |  |  |
| 29 | 保洁 | 迎春游园 | 迎春路北，兴泰北路东，东环高架西侧 |  |  | 29450.00 |  |  |  |  |
| 30 | 保洁 | 泰顺游园 | 兴业路北，兴泰路南，泰顺路两侧 |  |  | 24543.00 |  |  |  |  |
| 31 | 保洁 | 文创园 | 凤凰路、泰安路交叉口 |  |  | 28000.00 |  |  |  |  |
| 32 | 保洁 | 海曙园 | 城东小学东校区东侧 |  |  | 16000.00 |  |  |  |  |
| 33 | 保洁 | 知春路游园1期 | 春景路两侧，海曙路南侧至兴泰南路 |  |  | 15000.00 |  |  |  |  |
| 34 | 保洁 | 知春路游园2期 | 春景路两侧，春景路游园1期北至海曙路 |  |  | 8000.00 |  |  |  |  |
| 35 | 保洁 | 码也通信游园 | 328国道东侧、高架西侧、迎春路南侧、码也厂围墙外围 |  |  | 2500.00 |  |  |  |  |
| 36 | 保洁 | 迎宾游园 | 响林卫生站东，迎宾路与七里河交叉口西南角 |  |  | 8664.00 |  |  |  |  |
| 37 | 保洁 | 林南游园 | 兴陵路南侧，泰顺路（纵二路）西侧 |  |  | 6787.00 |  |  |  |  |
| 38 | 保洁 | 兴泰游园 | 迎春路与兴泰路交叉口西北侧 |  |  | 3040.00 |  |  |  |  |
| 39 | 保洁 | 兴泰路、济川路交叉口绿地 | 兴泰路、济川路交叉口东北 |  |  | 5000.00 |  |  |  |  |
| 40 | 保洁 | 朝晖游园 | 春兰路东、森园路南朝晖锦苑小区西、北侧 |  |  | 7912.00 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 413814.58 | 1637 |  |  |  |

| 2026-2028年海陵区道路、游园绿化养护项目清单（五标段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 绿地名称 | 养护区域 | 养护标准 | 投标单价（元/㎡/年） | 面积（㎡） | 行道树（株） | 一年投标总价（元） | 两年投标总价（元） | 备注 |
| 1 | 养护 | 运泰游园 | 站前路南侧，运河社区南侧，森北村土围西侧，迎江2号沟塘东侧 | 三级 |  | 3810.90 |  |  |  |  |
| 2 | 养护 | 麒麟村绿化 | 麒麟村周边 | 三级 |  | 32703.80 |  |  |  |  |
| 3 | 养护 | 技师游园 | 老技师河南，站前路北、江州路西 | 三级 |  | 6498.00 |  |  |  |  |
| 4 | 养护 | 技校河绿化 | 技校河两侧 | 三级 |  | 17839.10 |  |  |  |  |
| 5 | 养护 | 尚品园 | 天赐园西侧 | 三级 |  | 2340.00 |  |  |  |  |
| 6 | 养护 | 站前路游园 | 尚品园北侧 | 三级 |  | 3483.40 |  |  |  |  |
| 7 | 养护 | 东风路节点绿化 | 东风路与泰渔路交叉口东南角，西侧 | 三级 |  | 2904.20 |  |  |  |  |
| 8 | 养护 | 麒麟大道两侧绿化 | 积善桥段绿化 | 三级 |  | 5313.00 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 窑头村游园绿化提升 | 三级 |  | 8257.20 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 江州北路节点（麒麟大道） | 三级 |  | 5315.20 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 阳光大道南侧绿化（麒麟大道） | 三级 |  | 7070.10 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 罡阳镇中海油东侧绿化（麒麟大道） | 三级 |  | 8547.20 |  |  |  |  |
| 9 | 养护 | 泰渔路绿化工程 | 东风北路-碧桂园西门 | 三级 |  | 28430.40 |  |  |  |  |
| 10 | 养护 | 东风路 | 新通扬运河大桥-积善桥 | 三级 |  | 20334.80 |  |  |  |  |
| 11 | 养护 | 唐甸村景观绿化 | 唐甸村内 | 三级 |  | 15881.00 |  |  |  |  |
| 12 | 养护 | 盐河北路两侧整治绿化 | 盐河北路两侧 | 三级 |  | 10411.30 |  |  |  |  |
| 13 | 养护 | 迎春路道路绿化 | 迎春路两侧 | 三级 |  | 7676.70 |  |  |  | 夹竹桃 |
|  |  |  | 十里铺-姜堰界（含苏蔡路、交叉口6个游园、两侧绿化带） | 二级 |  | 83493.50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 行道树 | / | / | / | 1274 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 14 | 养护 | 紫荆城道路绿化 | 紫荆城东侧 | 三级 |  |  |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / | / | / | 147 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 15 | 养护 | 站前路与兴晨路交叉口游园 | 站前路与兴晨路交叉口 | 三级 |  | 6719.57 |  |  |  |  |
| 16 | 养护 | 农溱园连接线一标（海陵段） | 农溱线（苏红路-泰州界）道路红线内及两侧 | 三级 |  | 28825.90 |  |  |  |  |
|  | 养护 |  | 行道树 | / |  | / | 414 | 0 | 0 | 总价中包括此项费用，不单独计费 |
| 17 | 养护 | 渔行实验学校周边绿化(草皮) | 草皮 | 三级 |  | 987.14 |  |  |  |  |
| 18 | 养护 | 渔行学校西侧绿化 | 渔行学校西侧 | 三级 |  | 5458.76 |  |  |  |  |
| 19 | 养护 | 夏棋苗圃 | 迎春路北侧，夏棋社区旁 | 三级 |  | 6547.90 |  |  |  |  |
| 20 | 养护 | 阳光大道南延行道树两侧绿化节点 | 阳光大道南延行道树两侧 | 三级 |  | 1840.10 |  |  |  |  |
| 21 | 养护 | 秋雪湖路（站前路-农卞路）东侧节点 | 秋雪湖路（站前路-农卞路）东侧 | 三级 |  | 12931.90 |  |  |  |  |
| 22 | 保洁 | 泰和游园 | 泰和园南、新通扬运河北、兴泰路东 |  |  | 37217.00 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 379072.97 | 1835 |  |  |  |

注：1.各标段每项的投标报价单价不得高于清单中明确的最高限价单价，否则按无效投标响应文件处理。

2.各标段投标报价总价不得高于最高限价总价，否则按无效投标响应文件处理。

3.各标段涉及的行道树由各标段的中标单位负责养护，投标报价清单中必须包含，行道树养护费用不单独计费（应按0元计取，否则作无效投标文件处理），此项费用包含在各标段的投标总价中，各标段投标人在报价时应将行道树养护费用综合考虑在投标总价中。

4.本次投标报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，其投标报价包含但不限于：为完成本项目养护期内肥料款、管护工作所需要的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人自行勘察现场，要求务必认真、仔细阅读合同条款，谨慎报价，严禁恶意竞争低价中标，一经中标，采购人将严格按照合同条款执行。

5.如投标报价时总价与单价金额不符，以单价金额为准。

投 标 函

泰州市海陵区市政园林养护服务中心：

我方全面研究了                       项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件（如有），对招标文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按照招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起90天。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称： （加盖CA电子公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

法定代表人授权委托书

泰州市海陵区市政园林养护服务中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-321202-JWPG-G2026-0005）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

单位名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

承诺书

（招标人名称）：

我单位郑重承诺以下事项：

1.本公司（单位）对本项目（JSZC-321202-JWPG-G2026-0005）所提供的服务不低于采购文件要求的标准。

2.我单位承诺响应招标文件所有内容。

3.我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿招标人损失，招标人可直接解除合同，并没收履约保证金。

4.如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人：                  （加盖CA电子公章）

年        月        日

# 关于资格的声明函

泰州市海陵区市政园林养护服务中心：

我公司（单位）愿针对本次项目（     ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，  我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

泰州市海陵区市政园林养护服务中心：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。

主要专业技术能力有：                  。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：       年    月    日

关于参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（授权代表）签字或盖章：

# 日    期：       年    月    日

# 商务偏离表

| 序号 | 招标文件中的商务条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |
| 3 | 支付方式 |  |  |
| 4 | 投标货币 |  |  |
|  | ... |  |  |

注：

若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

技术偏离表

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司(联合体)参加（单位名称）的（项目名称和标段）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

（备注：1、参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件，本项目所属行业为其他未列明行业。2、请如实填写属于中型企业或小型企业或微型企业。3、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- ，生产厂为          （供应商名称），厂址为        （供应商地址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 业主联系人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

如有需要说明的事项，请在备注中列明。

企业名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

本项目服务人员配备表

| 序号 | 类别 | 姓名 | 年龄 | 职称或 技术资格 | 社保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 企业名称（加盖CA电子公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1.社保栏应填写“已缴”或“未缴”，未填写的视同未缴。

2.投标人不按实填写本表的，以弄虚作假处理。

设备一览表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 KW | 生产 能力 M/H | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（加盖CA电子公章）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：根据评分标准提供相应的证明材料。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签字或盖章)：    公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。