无锡市惠山区政府采购

公   开

招  标  文 件

采购项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0018

采购项目名称：2026-2028年度度假区（阳山镇）河道保洁服务采购项目

采 购 单 位 ：无锡市惠山区阳山镇人民政府

代 理 机 构 ：无锡梁溪建设咨询事务所有限公司

二〇二六年五月

目录

一．投标邀请	3

二．投标供应商须知	8

三．采购需求	32

四．合同书（格式文本）	43

五. 附件	59

一、投标邀请

无锡梁溪建设咨询事务所有限公司受无锡市惠山区阳山镇人民政府的委托，对2026-2028年度度假区（阳山镇）河道保洁服务采购项目进行公开招标采购，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 1.项目名称：2026-2028年度度假区（阳山镇）河道保洁服务采购项目 2.项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0018 3.采购方式：公开招标 4.本项目是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是。 5.本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业（其他未列明行业：根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业）。 |
| 2 | 采购项目概况、说明： 1.本项目为2026-2028年度度假区（阳山镇）河道保洁服务采购，为做好辖区内河道环境卫生保洁工作，建立健全河道保洁长效管理监督机制，确保河道环境干净整洁，现开展度假区（阳山镇）河道常态化保洁工作。本次保洁范围涵盖新渎港、东风河、阳山河、察亭港、河柳浜、小流域一期和二期、桃花岛、谢洪浜、陆区港、光明河、前进浜、通济浜等27条河道，河道保洁总面积约104.6703万平方米。具体内容及要求详见采购文件“三.采购需求”。 2.服务期：三年（具体起始日期以合同签订为准）。采取“1+1+1”模式，合同一年一签，若上一年度服务未达到采购人要求，采购人有权拒签下一年度服务合同。 3.质量要求：质量标准符合国家标准、行业标准和企业标准（标准不一致的，以严格的标准为准），并满足采购需求。 |
| 3 | 投标供应商资格要求： 1.符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料： （1）具有独立承担民事责任的能力；[提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件] （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告原件扫描件并加盖公章或签电子公章] （3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；[提供近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料、不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）] （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；[根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明] （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；[提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明] （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 3.特定资格要求： （1）投标供应商授权代理人、项目负责人必须为投标供应商企业在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人亲自参加投标或担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的扫描件或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。 （3）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 招标文件获取信息： 1.获取招标文件方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn，招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 2.招标文件获取时间：2026年5月29日至2026年6月5日23:59（北京时间）。 3.招标文件获取地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。 4.售价：0元。 5.请有投标意向的供应商在招标文件获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。 |
| 5 | 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/ （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 |
| 6 | 现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 7 | 投标有效期：开标之日起 90 天 |
| 8 | 投标文件接收信息： 网上报价截止时间：2026年6月23日09:30（报价截止时间后的投标文件恕不接受） 网上解密时间：2026年6月23日09:30 本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“报名详情” 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅” |
| 9 | 评审有关信息： 评审时间：2026年6月23日 评审地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标室 |
| 10 | 确定中标有关信息： 确定中标单位时间：2026年6月23日 评审地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标室 |
| 11 | 投标文件制作要求： 1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 12 | 特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后30分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 13 | 评标委员会组成：评标委员会成员人数为5人（含）以上单数，由采购人依法组建。 |
| 14 | 评标方法：综合评分法。 |
| 15 | 中标候选供应商的确定原则及标准：在最大限度满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，以评审总得分最高的投标供应商作为第一名中标候选供应商。 |
| 16 | 预算金额： 1.本项目采购预算为460万元。 2.本项目 设定 最高限价，最高限价为458.455914万元。 |
| 17 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 18 | 履约保证金要求：本项目不收取履约保证金。 |
| 19 | 本项目监督管理部门：无锡市惠山区财政局 |
| 20 | 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系： 1.采购人：无锡市惠山区阳山镇人民政府 统一社会信用代码：113202060140355035 联系人：蔡婉琳 联系电话：0510-83959066 联系地址：无锡市惠山区阳山镇 2.采购代理机构：无锡梁溪建设咨询事务所有限公司 统一社会信用代码：91320205767386199M 联系人：周雪峰、程鸿晴、庄维维 联系电话：0510-88203985 邮箱：WXLXZBB@163.com 联系地址：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号楼15楼1515室 |
| 21 | 根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容： 1.除招标文件中有特殊要求外：投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号；投标语言：中文（有关产品型号、专用名词等可除外）；投标币种：人民币。 2.投标供应商需检查招标文件的页数，如果发现有任何缺漏、重复或不清楚的地方，须立即通知采购人，以便及时纠正上述缺漏、重复或不清楚的地方。投标供应商应认真审阅招标文件中所有内容，包括投标须知、合同条件、采购需求等。如果投标供应商的投标文件不能完全满足本招标文件的要求，责任由投标供应商自负。如投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致按无效投标处理。 3.投标供应商不得有下列法律禁止的行为，情节严重的由有权机关依法追究其法律责任： （1）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （2）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （3）向采购人、代理机构、评标委员会行贿或者提供其他不正当利益的； （4）以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标； （5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的； （6）提供虚假证明材料谋取中标的； （7）中标后无正当理由拒不与采购人签订合同的； （8）未按照招标文件确定的事项签订合同； （9）将采购合同转包； （10）擅自变更、中止或者终止采购合同； （11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 4.本次采购属于服务类政府采购，采购人、代理机构、投标供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部规章以及政府采购项目所在地有关法律的约束，其权利受到上述法律法规的保护。 |

二、投标供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指报价人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标供应商应登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

- 投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

# （三）招标文件的解释：

    - 投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面（或电子邮件）形式提出，应在投标截止时间15日前送至代理机构。

    - 采购人将在投标截止时间15日前对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面（或电子邮件）形式答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

# （四）招标文件的补充或修正：

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在江苏省政府采购网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，供应商应在报价截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的报价材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面（或电子）形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

# （五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3.质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：无锡市惠山区阳山镇人民政府、无锡梁溪建设咨询事务所有限公司

地址：无锡市惠山区阳山镇、无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号楼15楼1515室

邮编：214000、214000

联系人：蔡婉琳、程鸿晴

电话：0510-83380393、0510-88203985

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4.投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

# （六） 投标文件的组成：

第一部分：资格文件、商务文件、报价文件

- 投标函（格式见附件）

- 证明文件：

  - 资格、资信证明文件

    - 关于资格的声明函（格式见附件）；

    - 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件并加盖公章或签电子公章（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照原件扫描件）；

    - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

    - 投标供应商法定代表人身份证原件扫描件（身份证应为正、反面）；

    - 投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

    - 投标供应商提供近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 投标供应商近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 投标供应商近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）；

    - 授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

    - 拟派项目负责人提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人担任项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

    - 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

    - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

    - 投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

（2）补充性文件

①企业简介和经营情况说明；

②投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。其中第⑥、⑦、⑧项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确实无法提供的，可以不提供。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 偏离表（格式见附件）

- 企业类似业绩一览表（格式见附件）

- 投标供应商拟投入本项目人员一览表（格式见附件）

- 船只及设备配备一览表及承诺书（格式见附件）

- 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

第二部分：技术标（暗标）

1.服务流程及作业方案

2	.服务期间船只管理维护方案

3.河道保洁服务方案

4.内部管理架构

5.应急措施方案

6	.安全保障方案

7	.各项服务承诺

# （七）投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.投标文件包括资格文件、商务文件、报价文件、技术文件。

7.本项目技术文件为暗标，采用暗标形式，须按下列格式编制，否则视为无效投标文件：（1）技术文件正文所用文字采用“宋体”四号“常规”字（黑色），表格中所用文字采用“宋体”“常规”字（黑色），字号不限。需设置目录，不得设置页码、页眉、页脚，纸张必须为A4纸。（2）技术文件内不得出现可识别投标供应商身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称等），相关人员姓名应以职务或职称代替。（3）对技术方案中的效果图、照片、图片的颜色以及图中的字体、字号、颜色均不做限制要求，但不得出现能体现投标供应商身份的信息。（4）暗标的封面及目录（格式必须与本文件规定模板保持一致），统一上传至深化设计方案的“服务流程及作业方案”正文前。（5）技术标(服务方案)页数不得超过200页（不含封面、目录），每超过1页扣0.1分。评委按照下列评分幅度对技术部分进行评分，技术部分编制粗糙、缺漏项、格式混乱、条理不清、页数太少的除外（取所有成员的平均值）。

8.投标费用自理。

# （八）网上投标：

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上报价时间内，凭CA数字证书登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在报价截止时间之前上传投标文件。

2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标供应商进行网上报价请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

# （九） 无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定期限报价的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求加盖公章或签电子公章的；

- 投标供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件商务标未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

- 改变招标文件提供的工程量清单中的名称、计量单位、采购数量及采购需求的；

- 技术文件（暗标）未按招标文件规定的格式编制或出现能体现投标供应商身份的信息的；

- 同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的；

- 超过招标文件规定的最高限价的；

- 评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性审查、技术标符合性审查、报价符合性审查的；

- 投标供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

- 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理；

- 技术文件编制粗糙，缺漏项较多，或技术标页数过于偏少；

- 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 投标系统中不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致的，其投标无效。IP地址一致的（评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外），其投标无效；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

- 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃投标；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

# （十） 开标、评标：

1.开标工作程序

1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

1.3投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

1.6投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不进行评审。有效投标供应商不足三家的，评标委员会应当对有效投标供应商是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标供应商仍具有竞争性的，应当继续推荐中标候选人；评标委员会对有效投标供应商是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标。评标委员会应当在评标报告中记载论证过程和结果。

1.7投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）－（4）款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号－－政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2.投标供应商资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。

2.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的法定代表人和授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：投标供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或采购代理机构应填写《无锡市政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

# 2.5资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件并加盖公章或签电子公章（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照原件扫描件）。 |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权委托书 | 格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）。 |
| 4 | 投标供应商法定代表人身份证原件扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标供应商提供近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告原件扫描件并加盖公章或签电子公章 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标供应商近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料。 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标供应商近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料。 |
| 9 | 政府采购投标及履约承诺函 | 格式见附件 |
| 10 | 授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明 | 由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件。 |
| 11 | 拟派项目负责人提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明 | 由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人担任项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件。 |
| 12 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件） 注：重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 13 | 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小微企业采购） | 本项目为服务类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：“其他未列明行业”。本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，否则投标无效。投标供应商须满足下述①-③任一条款的规定，并提供相应材料：①投标供应商须符合中小微企业划分标准（《工信部联企业〔2011〕300号》）规定，提供《中小企业声明函（服务）》（格式详见投标文件格式），并对声明的真实性负责；②投标供应商为监狱企业的视为中小企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；③投标供应商为残疾人福利性单位的视为中小企业，残疾人福利性单位须满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见投标文件格式），并对声明的真实性负责。注：满足以上①条款规定的投标人应提供《中小企业声明函（服务）》，声明函具体格式详见本文件投标文件格式，投标供应商应按招标文件规定格式如实填写声明函，并明确填写投标人所属的具体企业类型（即投标供应商应根据《工信部联企业〔2011〕300号》文件并结合本项目前述规定的所属行业选择中型或小型或微型其中一种类型并明确填写），未按以上规定填写的，其声明函视为无效。 |
| 14 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件） |
| 15 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |
| 16 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包。 |
| 17 | 投标供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。政府采购投标及履约承诺函相关承诺要求内容。 |

2.6资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.评标工作程序

3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2投标文件符合性检查

3.2.1评委会将对资格符合的投标文件进行评审，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

# 符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写，格式见附件。 |
| 2 | 开标一览表 | 本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准。 |
| 3 | 开标一览表附录 | 按招标文件填写，格式见附件。 |
| 4 | 明细报价表 | 按招标文件填写，格式见附件；如出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会启动异常低价审查，并对异常低价情形作出认定意见。 |
| 5 | 偏离表 | 按招标文件填写，格式见附件。 |
| 6 | 投标供应商拟投入本项目人员一览表 | 按招标文件填写，格式见附件。 |
| 7 | 投标供应商基本情况表 | 按招标文件填写，格式见附件。 |
| 8 | 满足采购文件“三、采购需求” | 如有，按招标文件要求提供相关证明材料。 |
| 9 | “★”号条款 | “★”号条款满足招标文件要求。 |
| 10 | 技术标（服务方案） | 符合暗标要求。 |
| 11 | 投标文件内容 | 投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、签章。 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.2.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的标的、数量、质量、服务期、价款或者报酬、履约期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中采购人的权利或投标供应商的义务，也不得对其他实质性响应的投标供应商的竞争地位产生不公正影响。

3.2.3招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

3.2.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商做出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.5评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3.2.6除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.2.7采购人及采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.3评委会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

3.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.3.3对投标文件进行比较和评价；

3.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

3.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.4评委会成员应当履行下列义务：

3.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

3.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

3.4.4参与评标报告的起草；

3.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

3.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

3.5评标内容的保密

3.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

3.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

3.6比较与评价

3.6.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（九）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.6.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.6.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下（如有），汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4.评标方法

4.1投标供应商通过资格性检查和符合性检查的，方可进入比较与评价程序。

4.2比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

在最大限度满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，作为第一中标候选供应商。

如投标供应商提供虚假材料，将按“政府采购法”等相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

# 5.评分标准

5.1综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

5.2评分项目及分值

（一）价格分             25分

（二）商务资信分         25分

（三）技术分（暗标）     50分

5.3各项评分标准

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）报价分（25分） |  |  |  |
| 1 | 报价分 | 25分 | 1.投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超采购最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。 2.价格得分计算方法：采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分。 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |
| （二）商务资信分（25分） |  |  |  |
| 1 | 企业业绩 | 4分 | 投标供应商近三年（自本项目公告发布之日起往前顺推，以合同签订日期为准）承担过同类业务的，每个得2分，最高得4分（投标文件中提供合同原件扫描件并签章，不提供或不符合要求均不得分）。 |
| 2 | 体系认证 | 3分 | 投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最高得3分（投标文件中提供证书原件扫描件及证书在国家认监委官方网http://www.cnca.gov.cn/查验截图并加盖公章或签电子公章，不提供或提供不符合要求的不得分）。 |
| 3 | 人员配备 | 8分 | 投标供应商拟投入本项目的人员在满足采购需求服务人员最低配备要求的基础上，每增加一名工作人员，得2分，最高得8分（投标文件中须提供A.证书原件扫描件并加盖公章或签电子公章；B.由区级及以上社保部门出具的近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的供应商为其缴纳的社保缴费证明，社保缴费证明必须提交带有社保部门红章或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件，不提供或提供不全均不得分）。 |
| 4 | 船只配备 | 10分 | A.投标供应商投入船只在满足采购需求船只最低配备要求的情况下，每增加一艘日常保洁作业船（自有或租赁）的，得2分，最高得6分。 B.投标供应商为本项目配备专业机械化打捞船只（自有或租赁）的，每艘得2分，最高得4分。 注：投标文件中自有船只提供购置发票（发票上的购买方名称须与投标供应商名称一致）以及实景图片（正面、两侧、尾部照片）扫描件并签章；租赁船提供船只租赁协议（协议有效期须≥服务期）及实景图片（正面、两侧、尾部照片）扫描件并签章，不提供或不符合要求均不得分。 |
| （三）技术分（50分） |  |  |  |
| 1 | 服务流程及作业方案 | 9分 | 投标供应商根据采购需求提供服务流程及作业方案的表述，内容包括但不限于①针对本项目河道长效管理服务流程；②作业方案（作业时间安排、重点河道保障安排等）；③日常管理标准及措施的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵：得9分； 以上内容存在1处瑕疵：得6分； 以上内容存在2处瑕疵：得4分； 以上内容存在3处瑕疵：得2分； 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在4处及以上瑕疵：得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。 |
| 2 | 服务期间船只管理维护方案 | 9分 | 投标供应商根据采购需求提供服务期间船只管理维护方案的表述，内容包括但不限于①日常船只管理及物资配备方案；②故障时维护保养方案及备用方案的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵：得9分； 以上内容存在1处瑕疵：得6分； 以上内容存在2处瑕疵：得4分； 以上内容存在3处瑕疵：得2分； 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在4处及以上瑕疵：得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。 |
| 3 | 河道保洁服务方案 | 9分 | 投标供应商根据采购需求提供河道保洁服务方案的表述，内容包括但不限于①日常河道保洁服务方案；②垃圾清运方案的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵：得9分； 以上内容存在1处瑕疵：得6分； 以上内容存在2处瑕疵：得4分； 以上内容存在3处瑕疵：得2分； 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在4处及以上瑕疵：得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。 |
| 4 | 内部管理架构 | 6分 | 投标供应商根据采购需求提供内部管理架构的表述，内容包括但不限于①日常考核、激励考核机制；②人员组织、分工（至少包含各河道人员配置方案）、责任制落实措施的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵：得6分； 以上内容存在1处瑕疵：得4分； 以上内容存在2处瑕疵：得2分； 以上内容存在3处瑕疵：得1分； 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在4处及以上瑕疵：得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。 |
| 5 | 应急措施方案 | 6分 | 投标供应商根据采购需求提供应急措施方案的表述，内容包括但不限于：①灾害性天气（防汛、防冻、防雪）；②治安应急措施、三乱应急措施；③重大活动、各类创建活动、重大事故的快速处理预案的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵：得6分； 以上内容存在1处瑕疵：得4分； 以上内容存在2处瑕疵：得2分； 以上内容存在3处瑕疵：得1分； 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在4处及以上瑕疵：得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。 |
| 6 | 安全保障方案 | 6分 | 投标供应商根据采购需求提供安全保障方案的表述，内容包括但不限于：①安全生产培训计划、②意外伤害赔偿措施和风险规避措施、③事故发生后应对、处理办法的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵：得6分； 以上内容存在1处瑕疵：得4分； 以上内容存在2处瑕疵：得2分； 以上内容存在3处瑕疵：得1分； 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在4处及以上瑕疵：得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。 |
| 7 | 各项服务承诺 | 5分 | 投标供应商根据采购需求提供各项服务承诺的表述，内容包括但不限于：①质量承诺；②服务期间协助、联络、服务保障的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵：得5分； 以上内容存在1处瑕疵：得4分； 以上内容存在2处瑕疵：得3分； 以上内容存在3处瑕疵：得2分； 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在4处及以上瑕疵：得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。 |

注：投标供应商须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“技术标”。取所有评委打分的平均值。

暗标要求：

本项目技术文件为暗标，采用暗标形式，须按下列格式编制，否则视为无效投标文件：

（1）技术文件正文所用文字采用“宋体”四号“常规”字（黑色），表格中所用文字采用“宋体”“常规”字（黑色），字号不限。需设置目录，不得设置页码、页眉、页脚，纸张必须为A4纸。

（2）技术文件内不得出现可识别投标供应商身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称等），相关人员姓名应以职务或职称代替。

（3）对技术方案中的效果图、照片、图片的颜色以及图中的字体、字号、颜色均不做限制要求，但不得出现能体现投标供应商身份的信息。

（4）暗标的封面及目录（格式必须与本文件规定模板保持一致），统一上传至深化设计方案的“服务流程及作业方案”正文前。

（5）技术标(服务方案)页数不得超过200页（不含封面、目录），每超过1页扣0.1分。评委按照下列评分幅度对技术部分进行评分，技术部分编制粗糙、缺漏项、格式混乱、条理不清、页数太少的除外（取所有成员的平均值）。

评分办法及评分细则的解释权属于采购人，未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# （十一） 定标

- 采购人在收到评标报告5个工作日内按评标报告推荐的中标候选供应商顺序，依法确定中标供应商，联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体江苏政府采购网发布公告中标、成交结果公告，公告期限为1个工作日。采购人对未中标原因不作解释。

# （十二） 废标的确认

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消；

- 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

- 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

# （十三）中标无效的确认

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十四）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述第4条的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

特别提醒：投标供应商在递交质疑函的同时需提供“苏采云系统”中获取本项目招标文件时签章的“投标供应商确认函”，以及本项目的“项目参与详情”的截图并加盖公章，否则，采购人或代理机构有权要求其在规定期限内补正，未补正或逾期补正的采购人或代理机构将不予受理。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件“一、投标邀请”。

5.以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

# （十五）中标通知书

1.中标结果确定后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

# （十六）签订、履行合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

2.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

3.签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

4.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）或货物，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

# （十七）招标代理费

1.本项目代理服务费由采购人支付。

2.招标代理服务费以中标金额为基数，采用差额定率累进法计算。具体费率标准如下：中标金额100万元（含）以下部分，费率为1.5%；中标金额100万元至500万元（含）部分，费率为0.8%。以上述标准计算出的代理服务费总额，按80%的折扣率计取。

# （十八）未尽事宜

按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

# （十九）履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，由中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过江苏政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

（二十）政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

三、采购需求

# 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1.本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是。

2.本项目标的所属行业：其他未列明行业（其他未列明行业：根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。）。

# 二、本项目采购标的概况、服务期、质量标准及其他要求

1.项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0018

2.项目名称：2026-2028年度度假区（阳山镇）河道保洁服务采购项目

3.项目概况：本项目为2026-2028年度度假区（阳山镇）河道保洁服务采购，为做好辖区内河道环境卫生保洁工作，建立健全河道保洁长效管理监督机制，确保河道环境干净整洁，现开展度假区（阳山镇）河道常态化保洁工作。本次保洁范围涵盖新渎港、东风河、阳山河、察亭港、河柳浜、小流域一期和二期、桃花岛、谢洪浜、陆区港、光明河、前进浜、通济浜等27条河道，河道保洁总面积约104.6703万平方米。

4.★服务期：三年（具体起始日期以合同签订为准）。采取“1+1+1”模式，合同一年一签，若上一年度服务未达到采购人要求，采购人有权拒签下一年度服务合同。

5.★质量要求：质量标准符合国家标准、行业标准和企业标准（标准不一致的，以严格的标准为准），并满足采购需求。

6.安全要求：制定明确的作业流程与规范，确保作业人员及他人人身安全。

7.★其他要求：中标供应商不得将项目整体或部分进行转包或违法分包，且不得让第三方公司采用挂靠中标供应商的方式承担河道保洁服务。

8.★付款方式

A.合同价款的支付：服务费每满三个月结算支付一次，采购人根据中标供应商履行合同的考核情况向中标供应商支付相应的服务费。

B.支付时间：每次支付服务费，扣除当期三个月的实际扣款后一次性支付，以此类推，每次付款时中标供应商向采购人递交当期三个月服务费用支付的书面申请单，同时向采购人开具符合采购人财务部门要求的发票，采购人应当在收到发票后15日内按时足额向中标供应商支付当期服务费（如遇法定节假日顺延）。

C.支付标准：采购人每次向中标供应商支付的服务费=（本项目年度合同价款÷4）-当期三个月累计考核扣款-当期三个月累计违约扣款。

以上价款均不计息。每次付款时，中标供应商需提供相应金额的税金发票（如遇法定节假日顺延）。

9.项目实施地点：无锡惠山区阳山镇。

# 三、服务范围及清单

| 序号 | 河道名称 | 长度米（含可见段支浜） | 平均河口宽（米） | 水域面积 （平方米） | 保洁 类别 | A类 面积 | B类 面积 | C类 面积 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）河道保洁服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新渎港 | 4240 | 34.4 | 145854 | A+B | 34400 | 111454 |  | A类：1公里市政段（3.44万平方米）新渎港闸-新渎安居房段 B类：3.24公里（11.1454万平方米）新渎安居房-东风河 |
| 2 | 东风河 | 4550 | 24.5 | 111659 | A+B | 18375 | 93284 |  | A类：0.75公里市政段（1.8375万平方米）陆区河-新渎工业园南段 B类：3.8公里（9.3284万平方米）新渎工业园南段-东风闸 |
| 3 | 阳山河 | 1440 | 28.8 | 41508 | A+B | 23328 | 18180 |  | A类：0.81公里市政段（2.3328万平方米）阳山河北闸-郭庄桥北段 B类：0.63公里（1.8188万平方米）郭庄桥-新渎港 |
|  | 阳山河（南闸南） | 617 | 15.0 | 9255 | A | 9255 |  |  |  |
| 5 | 小流域一期、二期 | 1304 | 8 | 10432 | A | 10432 |  |  |  |
| 6 | 桃花岛 |  |  | 55117 | C |  |  | 55117 |  |
| 7 | 阳山湖 |  |  | 46400 | C |  |  | 46400 |  |
| 8 | 孟安墩湖 |  |  | 14613 | C |  |  | 14613 |  |
| 9 | 桃源溪径 | 330 |  | 2837 | A | 2837 |  |  |  |
| 10 | 前进浜 | 1370 | 13.0 | 17810 | B |  | 17810 |  |  |
| 11 | 察亭港 | 1930 | 34.2 | 65964 | B |  | 65964 |  |  |
| 12 | 察亭港分支 | 241 | 28.9 | 6974 | B |  | 6974 |  |  |
| 13 | 河柳浜 | 1006 | 15.3 | 15399 | B |  | 15399 |  |  |
| 14 | 堰头浜 | 552 | 13.0 | 7156 | B |  | 7156 |  |  |
| 15 | 宋庄浜(庄前浜) | 414 | 20.0 | 8280 | B |  | 8280 |  |  |
| 16 | 后洪浜 | 915 | 15.0 | 13725 | B |  | 13725 |  |  |
| 17 | 谢洪浜 | 4910 | 19.5 | 95539 | A+B | 31200 | 64339 |  | A类：1.6公里市政段（3.12万平方米） 尹城安居房桥-天力桥 B类：3.31公里（6.4339万平方米） 天力桥-高潮闸 |
| 18 | 光明河 | 2150 | 20.5 | 43998 | A+B | 13530 | 30468 |  | A类：0.66公里市政段（1.353万平方米）平安桥-匡家桥 B类：1.49公里（3.0468万平方米）匡家桥-光明闸 |
| 19 | 陆区河（陆区闸西） | 3660 | 31.5 | 115202 | A+B | 37800 | 77402 |  | A类：1.2公里市政段（3.78万平方米）河道垃圾转运站-东桥段 B类：2.46公里（7.7402万平方米）河道垃圾转运站-尖岸闸 |
| 20 | 陆区河（陆区闸东） | 1138 | 14.0 | 15932 | B |  | 15932 |  |  |
| 21 | 通济浜 | 1870 | 15.1 | 28233 | A | 28233 |  |  |  |
| 22 | 锡溧运河 | 2000 | 10.0 | 20000 | B |  | 20000 |  |  |
| 23 | 阳山镇政府南北侧河道、派出所门口 | 480 | 6 | 2880 | A | 2880 |  |  |  |
| 24 | 芦塘河（田园东方段） | 1108 | 63.5 | 70375 | C |  |  | 70375 |  |
| 25 | 埝渡河 | 1101 | 33.7 | 37061 | B |  | 37061 |  |  |
| 26 | 东大河（陆区港延伸段） | 900 |  | 22000 | B |  | 22000 |  |  |
| 27 | 新增无名河道、河塘 |  |  | 22500 | B |  | 22500 |  |  |
| 河道保洁合计 |  | 38226 |  | 1046703 |  | 212270 | 647928 | 186505 |  |
| （二）其他服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新接收水体一次性打捞、陆区港沿线垃圾堆场等地方日常清理及后勤管理（1项） |  |  |  |  |  |  |  | 此项总价包干 |
| 2 | 河道垃圾处理拖运处理（1项） |  |  |  |  |  |  |  | 此项总价包干 |
| 3 | 外河涌入大量水生植物打捞（1项） |  |  |  |  |  |  |  | 25000元/年（此项不可竞争，按实结算，年度结算金额不超过25000元）。 |
| 备注： 1.河口宽度以河道河口水平投影面计算。 2.河口宽度包含两侧岸坡长度。 3.投标供应商在投标报价时，须按A类河道保洁 元/㎡/月、B类河道保洁 元/㎡/月、C类河道保洁 元/㎡/月的形式进行报价（前述单价均为综合单价，各投标供应商报价时须综合考虑）。在后期河道保洁及其他服务中，若合同期内发生以上清单外的项目数量的增加，则按投标时承诺的综合单价执行，并根据实际考核情况，在新增河道保洁暂估费用中按实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表：河道保洁类别划分表

| 保洁等级 | 河道保洁等级划分标准 |
| --- | --- |
| A类 | （1）纳入市区主要河道管理和考核范围的河道； （2）镇政府、主要交通干道两侧可视范围内的河道。 （3）对沿线居民生产、生活有重要影响的河道。 |
| B类 | - 纳入镇级主要河道管理和考核范围的河道； - 主要交通干道两侧可视范围内A类以外的河道； （3）具备排涝、灌溉功能的河道； |
| C类 | 除以上范围外，河、湖结合河道 |

四、具体服务内容及要求

1.

| 人员配备 | 名称 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 | 1人 | 男性，年龄55周岁及以下，具备一定的法律知识和善于沟通、处事应变的能力；具有相应的公关意识，能妥善处理协调各种关系，调动一切积极因素，完成工作目标和任务。 | 投标时，需提供由投标供应商为其缴纳的区级及以上社保部门出具的近三个月（2026年2月/3月/4月）中任意一个月的社保缴费清单（或社保缴费证明），法定代表人担任本项目的项目负责人的除外。 |
|  | ★作业人员 | 16人 （2人/船） | 男性，年龄65周岁及以下，身心健康，能胜任岗位需要，会游泳，品行良好，遵守采购人各项规章制度和行为规范。负责招标范围保洁及陆区港沿线垃圾堆场、水利站等地方日常物业和后勤保障工作。 | 中标后，需提供由投标供应商为依法应缴纳社保的作业人员缴纳的区级及以上社保部门出具的近三个月（2026年2月/3月/4月）中任意一个月的社保缴费清单（或社保缴费证明），以及为所有作业人员购买的人身意外保险、安全责任险证明资料。若拟派人员中包含符合国家返聘规定的退休人员，则该人员可不提供社保缴费清单（或社保缴费证明），但须提供其与投标供应商签订的劳务协议及由供应商为其购买的人身意外保险、安全责任险证明资料。 |
|  | ★安全保障员 | 1人 | 性别不限，年龄60周岁及以下，负责工作区域保洁人员安全，监督保洁工具及个人防护用品的安全性，及时纠正保洁中不安全行为，对不符合安全规范的保洁班组或个人进行教育和处罚。妥善处理协调各种关系，随时配合采购人相关检查和巡查工作。 |  |
| 设备配备 | ★无人机 | 1架 | 用于河道日常巡查工作。自有或租赁，中标后，需提供：①自有提供购置发票（购买方名称须与投标供应商名称一致）、无人机照片复印件并加盖公章；②租赁提供设备发票、租赁协议（协议有效期须≥服务期）、无人机照片复印件并加盖公章。 |  |
| 船只配备 | ★日常保洁作业船 | 8艘 | 自有或租赁，中标后，需提供：①自有提供购置发票（购买方名称须与投标供应商名称一致）、船只实景图片（正面、两侧、尾部照片）复印件并加盖公章；②租赁提供设备发票、租赁协议（协议有效期须≥服务期）、船只实景图片（正面、两侧、尾部照片）复印件并加盖公章。 |  |
| 备注说明： 1.上述人员（除项目负责人外）和船只配置为本项目所需人员、设备、船只的最低配置要求，为达到作业人员全年满足在岗数量的要求，中标供应商须另行配备随时可以调用的后备工作人员。 2.配备10名后备保洁人员，并在领取中标通知书后15日内，将人员名单及身份证复印件随基本配置的作业人员名单及身份证复印件共同交采购人备案，此外，中标供应商须在领取中标通知书后15日内向采购人提供所有作业人员的有效医院体检报告及会游泳承诺书（合同履行期间，中标供应商应每年于年度合同签订前，向采购人递交全体作业人员更新后的体检报告与会游泳承诺书）。同时须将全部船只停至采购人指定现场核查，经采购人确认后，签订《船只及设备配备一览表及承诺书》，以上材料全部完备后采购人方可签订合同；如未能按期配置齐全，视为中标供应商放弃中标资格, 采购人有权取消其中标资格，并由第二中标候选供应商顺序替补为中标供应商，与采购人签订合同。采购人也可以重新招标。给采购人造成的损失，原中标供应商还应当予以赔偿。 3.中标供应商须依法规范用工，符合规定条件的人员均须根据《中华人民共和国劳动合同法》和《中华人民共和国社会保险法》参加社会保险、缴存住房公积金。所有人员工资应不低于最新公布的无锡最低工资标准。 4.所有作业人员上岗前，应配备定位设备（定位设备由中标供应商统一购买，相关费用包含在投标报价中），以便于采购人和中标供应商双方的现场管理；未佩戴定位设备的人员按奖惩标准第2款规定处理。在合同履行过程中，如人员发生变动，应提前一个月向采购人报备，并将人员变动资料交采购人备案。 5.中标供应商应按要求定期加强对员工的培训、管理，以符合采购人管理要求。 6.中标供应商应严格督导员工的行为规范，并要求员工严格执行采购人相关管理规定维护采购人整体形象。 7.中标供应商应加强对河道保洁服务人员安全生产的宣传，抓好安全管理工作，工作中注意安全防范。在合同履行期间发生的安全事故，由中标供应商负责。 |  |  |  |  |

2.工作时间

（1）保洁时间：4月份至10月份为07:00—11:00，13：00-17：00（高温天气注意防暑避高温作业）；11月份至次年3月份为07:30—11:30，13：30-17：30（寒冷、冰冻等天气注意防滑作业）。

（2）A类河道保洁频次：每天巡回保洁 2 次。

（3）B类河道保洁频次：每天巡回保洁1次。

（4）C类河道保洁频次：每天保洁1次。

（5）陆区港沿线垃圾堆场、水利站等地方日常物业及后勤保障工作频次：每周2次日常清理，每月1次全面清理。

（6）有重大活动、突发事件等特殊情况，保洁时间、保洁频次根据实际情况适当调整。

3.工作要求及标准

（1）河道保洁质量标准

1）A类区域标准：要求每天巡回保洁 2 次，早晨 9:00 前完成首遍河道保洁工作。B类区域标准：要求每天巡回保洁1次。C类区域标准：要求每天保洁 1 次。确保陆区港沿线垃圾堆场、水利站等地方干净整洁卫生。

2）水面清洁无漂浮物和水草，河道通畅；

3）岸坡两侧范围内非绿化地带无垃圾、杂草、杂物；

4）河道挡墙（包括直立式和护坡式）内无杂草和垃圾、杂物；

5）水域内桥梁底部和四侧干净、清洁，水闸周围水面无垃圾和漂浮物，禁止采取开闸放漂（防汛调度除外）；

6）清捞的垃圾必须在指定地点上岸并规范处置，禁止随意堆放或弃置，杜绝二次污染；

7）河道保洁工作产生的垃圾、杂物须及时收集、清运，做到日产日清，同时必须倾倒在政府相关部门规定的合法倾倒地点，不得随意倾倒、填埋或焚烧，保洁船只内无积存垃圾；

8）突发性的漂浮物、垃圾、杂物打捞、清理时间不得超过6个小时；

9）无卫生死角和盲区。

10）若遇到重大活动，中标供应商应服从采购人的要求和安排，做好突击性的保洁工作，无条件服从采购人对保洁时间的调整，同时在工作时间内中标供应商管理层必须保持通信畅通，尤其重大任务时必须 24 小时保持通信畅通。

（2）河道保洁作业要求

1）船上保洁人员应统一着装、穿戴救生服，着装保持干净整洁。

2）船只驾驶人员应培训后上岗，禁止酒后作业。

3）保持船况良好，船容整洁，严格按照船只使用要求进行作业；每次作业前应对船只设备进行检查，存在安全隐患时不得进行作业，应及时维护或更换。

4）遇大风、大雾、雷暴雨等灾害性天气，应按照气象部门发布的预警时间，暂停水域保洁作业，对船只等采取相应的安全防御措施。灾害性天气结束后应及时组织力量做好突击保洁，第一时间清除大面积污染物、漂浮废弃物。

5）河道保洁人员要规范、文明作业。禁止将清捞的垃圾向桥、涵、闸站等隐蔽处倾倒；保洁作业间隙或结束，船只及清捞工具停靠摆放应整齐有序。

（3）河道应急保洁要求

1）对排涝、突发性事件等造成漂浮垃圾和水生植物的污染，河道保洁作业单位应根据制定的应急预案，迅速组织应急作业，并在主管部门规定的时间内及时处置，防止污染扩大。

2）发生突发性事件，河道保洁作业单位应尽快落实应急设备、人员、物资和堆放处置场地等事项，确保打捞的漂浮废弃物及时、有效、安全处置，防止对周边环境产生二次污染。

3）其他突发事件，河道保洁作业单位应根据制定的应急预案及时处置。

（4）安全生产要求

1）在河道保洁日常工作中中标供应商应遵守安全生产规定，一旦发生安全事故，由中标供应商负全责。

2）严禁不会游泳者、患有高血压病、癫痫病或其他不适合从事河道保洁工作者上船作业，且不得隐瞒实际情况，瞒报者后果自负。

3）上船作业时，应穿戴发放的统一保护着装（救生衣、黄马甲、黄帽），违者按协议规定处罚（理）。

4）严禁在作业期间饮酒、赌博，一经发现，立即终止与其所签保洁协议。

5）遇到恶劣天气时，应停止水上作业，并检查船只安全。

6）严格遵守水上航行交通规则，在作业出发时，应检查各种设施的安全性能，做到万无一失。

7）严禁带病上船作业。

8）在雨雪天气或在垃圾上岸时，应注意跳板等辅助设施的安全性，防止滑跌。

9）保洁过程中当天打捞的垃圾须当日清理干净。保洁结束后，应对现场彻底清理，清理出的垃圾不能随意堆放，需及时清运，否则将根据实际情况进行罚款，并且对因本项目实施过程中对外发生的环境污染、交通事故等各类意外事故承担全部责任。

（5）作业设备要求

本项目日常管理所需的工具、设备和劳保用品由中标供应商自行解决，所需费用均已包含在最终报价中。

中标供应商须将已发生及预计发生的设备等费用包含在合同内，采购人不再另行支付。

- 奖罚标准

1.中标供应商现场保洁人员作业期间未穿救生衣或救生衣穿戴不规范的，同一保洁作业人员，采购人第一次发现，提醒中标供应商现场管理人员，扣50元/人次；第二次发现，警告中标供应商现场管理人员，扣100元/人次；第三次发现的，扣200元/人次，中标供应商应立即终止与其所签保洁协议。

2.中标供应商现场管理人员应将每日保洁工作照片发至工作群，供采购人现场管理人员核实，若出现中标供应商人员不符情况的（如未按人员、船只配备工作计划方案要求规定或缺岗情况的），第一次发现扣2000元/人次，第二次发现扣3000元/人次，第三次发现扣4000元/人次，同时，该月度考核综合得分低于60分。中标供应商现场管理人员或保洁人员在日常工作中，发现保洁河道沿线有污水排口、渔网鱼簖、乱搭建、土坝等情况的，应第一时间通知采购人现场管理人员。采购人将按反馈的问题，给予50元/处的奖励（以现场照片为准）。

3.采购人现场管理人员日常例行检查中，对每发现一处河面少量漂浮物或杂草、河岸白色垃圾的，扣50元一处；大量的扣200元一处；对动物尸体等污染严重的漂浮物，扣200元/次。对出现满河漂浮物或杂草的，扣500元/次（以现场照片为准）。

4.采购人负责人、区镇上级单位巡查发现的，对每发现一处河面少量漂浮物或杂草、河岸白色垃圾的，扣100元一处；大量的扣400元一处，对动物尸体等污染严重的漂浮物，扣400元/次。对出现满河漂浮物或杂草的，扣1000元/次；如在采购人规定整改期限内，中标供应商不能积极响应及时处理，导致发生上级交办情况或不能达到采购人整改标准的，扣2000元/次，该季度考核综合得分低于60分。

5.合同期内中标供应商保洁的河道获得市级及以上媒体报道或宣传的，有1次奖励3000元；获得区级媒体报道或宣传的，有1次奖励1500元（同一事件不重复进行奖补）。中标供应商保洁被市级及以上媒体曝光或通报的，发生1次10000元；被区级媒体曝光或通报的，有1次扣5000元；河道屡次被投诉且经查实的或同一事件重复被举报或通报的，加扣2000元/次，该季度考核综合得分低于60分。

6.中标供应商河道保洁工作不到位，月度考核综合得分低于60分时，中标供应商应按采购人提出的整改要求进行整改，如在规定整改期限内不能达到整改标准，或连续两个月度考核综合得分低于60分，采购人有权提前解除合同。

7.合同期内如有发生群众对河道保洁工作的举报或投诉，一经查实情况属实，有一次扣人民币300元。

六、考核办法

采购人按照《2026-2028年度度假区（阳山镇）河道保洁服务考核标准（月度）》对中标供应商进行考核。考核采用加权评分方式（镇级考核每月一次占60%，村级考核每三个月一次占40%）。

如考核结果达到基准分80分（含），则本季度保洁服务费全得；如考核得分60分（含）与80分（不含）之间，每低于基准分一分，则扣除每三个月保洁服务费的1%；如考核得分低于60分（不含），则扣除每三个月保洁服务费的20%；如中标供应商累计两次考核低于60分（不含），则采购人有权终止合同，并另行选择服务单位。每三个月保洁服务费用的扣除，原则上不超过每三个月保洁服务费的20%。

如发生以下任何一种或多种情况，采购人可以单方面终止合同。若因此给采购人造成损失的，除承担相应责任外，还应进行赔偿。

A.累计两个季度考核低于60分（不含）的；

B.被上级部门督查通报2次；

C.因中标供应商违反安全操作规程而发生安全事故的；

D.在履约期间发生群众聚众闹事或集体上访或重大安全事故，或给采购人造成不良影响和经济损失的。

附件：

2026-2028年度度假区（阳山镇）河道保洁服务考核标准

保洁公司                                日期：

| 考核内容 | 分值 | 日常巡查内容、要求及评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制度、安全管理 | 20 | 保洁承包范围内所有河道做到常年保洁不间断，每天保洁不断人，实行每天动态保洁（10分）。发现无人保洁的每例扣2分，直至扣完。 |  |
|  |  | 河道保洁员船上作业，必须穿救生衣上岗（3分），未穿救生衣的每发现一次扣1分。船上的救生圈未放置在显眼位置的，每发现一次扣1分。 |  |
|  |  | 乙方单位须办理全部保洁员人身意外保险（4分），未办理的每人扣1分。 |  |
|  |  | 按时提交河道保洁工作日志，并装订成册（3分），未提交的扣3分。 |  |
| 保洁质量 | 55 | 要求：河道、河塘水面洁净，岸坡整洁。 评分标准：按抽查当天巡查结果计取总分。该项评分凭分好、合格、差等三类，对应打分标准为 50-55 分、40-49 分、0-39分。 |  |
|  |  | 1.好:河面几乎看不到垃圾、水葫芦(或浮萍)、动物尸体等漂浮物，河中渔网鱼簖、沉船等，河坡、桥梁四侧(桥墩)、河埠头也基本上无垃圾废弃物、杂草、乱堆放等，河岸边水草等水生植物生长控制在规定范围以内。一些细小问题在范围内酌情打分。 |  |
|  |  | 2.合格:部分河面有少量零星漂浮物，河坡、桥梁四侧(桥墩)、河埠头等也基本整洁，河岸边水草等水生植物生长控制在规定范围以内。根据现场实际情况在范围内酌情打分。 |  |
|  |  | 3.差:河面零星漂浮物较为普遍，或水面有1平方米以上成片漂浮物(水葫芦2平方米以上)，或河坡、桥梁四侧(桥墩)、河埠头等杂草丛生、零星垃圾较为普遍，或河坡、桥梁四侧(桥墩)、河埠头等有堆状垃圾。根据现场实际情况在范围内酌情打分。 |  |
| 整改及指令性任务完成情况 | 10 | 要求：能及时完成水利站明确要求的整改任务和其它指令性任务。 |  |
|  |  | 评分标准：未按要求及时处理或完成整改任务的，每延迟一天每例扣 1分，延迟至第二天仍未按要求完成整改任务的每例扣2分，延迟至第三天仍未按要求完成整改任务的每例扣4分，以此类推，扣完10分为止。 |  |
| 垃圾清运 | 5 | 要求：打捞的垃圾、漂浮物做到日产日清，上岸运至指定地点倾倒。 |  |
|  |  | 评分标准：达不到垃圾日产日清要求或未上岸运走、未在指定地点倾倒的，每发现或核实1次，扣1分。 |  |
| 监督管理 | 10 | 发生市、区级媒体曝光（3分），发生一次扣3分。 |  |
|  |  | 接受社会监督，对群众反映和日常巡查发现的问题及时查办（5分），无记录无整改措施的扣5分。 |  |
|  |  | 有无及时发现河道管理范围内违规现象。发现违规情况，有无及时上报（2分），无及时上报发生一次扣2分。 |  |
| 考核得分 | 100 |  |  |
| 考核人员（签名） |  |  |  |
| 注：中标供应商履约过程中，采购人有权根据河道保洁的最新标准、项目执行情况等对考核细则进行调整，中标供应商须无条件执行。 |  |  |  |

# 七、报价要求

# 1.投标供应商的最终报价应是投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。

# 2.投标报价包括管理服务人员的工资、国家规定的所有管理服务人员的社会保险、人身意外险、福利、培训，以及服务所用设备、工具、定位设备购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、垃圾清运费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险(包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整等)、责任等各项应有费用。河道保洁服务公共责任险（第三者险）已包含在最终报价中，中标供应商未及时投保所造成的损害责任全部由中标供应商自行承担。

# 3.如遇国家和省、市级迎检、重大活动保障及自然灾害时，中标供应商必须服从采购人统一安排，增加管理服务人员，所需费用由中标供应商综合考虑，中标后不作增加。

# 4.中标供应商应在整个服务期间对其为本项目工作的人员投保意外伤害险；还应为其为完成本项目的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由中标供应商承担，并已包括在报价中。

5.本项目服务期满前2个月，采购人将采用招标或其他方式确定下一期项目服务供应商。如本次中标供应商未能中标，其必须积极配合采购人和新中标供应商无条件做好交接手续，不得出现服务真空，否则采购人保留追究中标供应商因其未能及时完成交接手续所带来损失的权利。

# 八、其他说明

中标供应商在中标后发生下列情形之一，导致其中标资格被取消或中标结果无效的，按以下方式处理：

1.中标后无正当理由拒绝签订合同的：采购人可以按照评审报告排序确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

2.存在提供虚假材料等违法行为影响中标结果的：合格供应商符合法定数量时，采购人应当从合格的中标候选人中另行确定中标供应商（按排序顺延）；没有合格中标候选人的，应当重新开展采购活动。

在任何上述情形下，给采购人造成损失的，原中标供应商均应依法承担赔偿责任。

九、综合说明及其他要求

1.招标文件中所提要求为项目实施的基本技术要求，投标供应商应根据项目需求及有关说明、项目及场地现状等前期调研情况，提供满足本技术规范和所列标准要求的服务，对国家有关安全和环保等强制性标准，必须予以说明并满足。

2.中标供应商服务人员在服务期间因正常服务或采购人派遣的委托项目任务内造成的任何人员伤亡事故，采购人均不承担任何责任。

3.中标供应商应按照采购人的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实采购人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向采购人提供相关证明材料备案。

4.中标供应商须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷。

5.投标供应商必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。投标单位提供的材料如有虚假，视为不实质性响应招标文件要求，已中标的取消其中标资格，并按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十四条“提供虚假材料谋取中标”相关处理办法处理。

6.验收标准：中标供应商提供的成果文件必须符合我国最新颁布的相关的技术规范与标准，同时须满足招标文件中所列全部规格、技术条件及功能要求和其承诺的其他指标。

7.知识产权：中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

8.根据国家扶持中小企业的有关政策，本项目中标供应商，如需要政府采购合同融资，请按照《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2022〕7号）文件执行。

9.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

10.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以无锡梁溪建设咨询事务所有限公司书面通知为准。

四、合同条款及格式

甲方（采购人）：无锡市惠山区阳山镇人民政府

乙方（中标方）：

- 项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0018

- 项目名称：2026-2028年度度假区（阳山镇）河道保洁服务采购项目

- 采购内容：本项目为2026-2028年度度假区（阳山镇）河道保洁服务采购，为做好辖区内河道环境卫生保洁工作，建立健全河道保洁长效管理监督机制，确保河道环境干净整洁，现开展度假区（阳山镇）河道常态化保洁工作。本次保洁范围涵盖新渎港、东风河、阳山河、察亭港、河柳浜、小流域一期和二期、桃花岛、谢洪浜、陆区港、光明河、前进浜、通济浜等27条河道，河道保洁总面积约104.6703万平方米。

- 合同价格形式、中标金额、年度合同价款及服务综合单价：

1.合同价格形式：河道保洁服务部分及外河涌入大量水生植物打捞部分固定单价，新接收水体一次性打捞、陆区港沿线垃圾堆场等地方日常清理及后勤管理、河道垃圾处理拖运处理部分固定总价。具体详见明细报价表。

2.中标金额：（大写）          ；（小写）¥        元。

3.年度合同价款：（大写）          ；（小写）¥        元。

4.服务综合单价：A类河道保洁    元/㎡/月；B类河道保洁    元/㎡/月；C类河道保洁    元/㎡/月。

合同金额包括管理服务人员的工资、国家规定的所有管理服务人员的社会保险、人身意外险、福利、培训，以及服务所用设备、工具、定位设备购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、垃圾清运费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险(包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整等)、责任等各项应有费用。河道保洁服务公共责任险（第三者险）已包含在最终报价中，乙方未及时投保所造成的损害责任全部由乙方自行承担。

- 服务期

1.中标服务期：三年（2026年   月   日-2029年   月   日）。采取“1+1+1”模式，合同一年一签，若上一年度服务未达到甲方要求，甲方有权拒签下一年度服务合同。

2.合同服务期：一年（2026年   月   日-2027年   月   日）。

- 质量要求：质量标准符合国家标准、行业标准和企业标准（标准不一致的，以严格的标准为准），并满足采购需求。

- 安全要求：制定明确的作业流程与规范，确保作业人员及他人人身安全。

- 服务范围及清单

| 序号 | 河道名称 | 长度米（含可见段支浜） | 平均河口宽（米） | 水域面积 （平方米） | 保洁 类别 | A类 面积 | B类 面积 | C类 面积 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）河道保洁服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新渎港 | 4240 | 34.4 | 145854 | A+B | 34400 | 111454 |  | A类：1公里市政段（3.44万平方米）新渎港闸-新渎安居房段 B类：3.24公里（11.1454万平方米）新渎安居房-东风河 |
| 2 | 东风河 | 4550 | 24.5 | 111659 | A+B | 18375 | 93284 |  | A类：0.75公里市政段（1.8375万平方米）陆区河-新渎工业园南段 B类：3.8公里（9.3284万平方米）新渎工业园南段-东风闸 |
| 3 | 阳山河 | 1440 | 28.8 | 41508 | A+B | 23328 | 18180 |  | A类：0.81公里市政段（2.3328万平方米）阳山河北闸-郭庄桥北段 B类：0.63公里（1.8188万平方米）郭庄桥-新渎港 |
|  | 阳山河（南闸南） | 617 | 15.0 | 9255 | A | 9255 |  |  |  |
| 5 | 小流域一期、二期 | 1304 | 8 | 10432 | A | 10432 |  |  |  |
| 6 | 桃花岛 |  |  | 55117 | C |  |  | 55117 |  |
| 7 | 阳山湖 |  |  | 46400 | C |  |  | 46400 |  |
| 8 | 孟安墩湖 |  |  | 14613 | C |  |  | 14613 |  |
| 9 | 桃源溪径 | 330 |  | 2837 | A | 2837 |  |  |  |
| 10 | 前进浜 | 1370 | 13.0 | 17810 | B |  | 17810 |  |  |
| 11 | 察亭港 | 1930 | 34.2 | 65964 | B |  | 65964 |  |  |
| 12 | 察亭港分支 | 241 | 28.9 | 6974 | B |  | 6974 |  |  |
| 13 | 河柳浜 | 1006 | 15.3 | 15399 | B |  | 15399 |  |  |
| 14 | 堰头浜 | 552 | 13.0 | 7156 | B |  | 7156 |  |  |
| 15 | 宋庄浜(庄前浜) | 414 | 20.0 | 8280 | B |  | 8280 |  |  |
| 16 | 后洪浜 | 915 | 15.0 | 13725 | B |  | 13725 |  |  |
| 17 | 谢洪浜 | 4910 | 19.5 | 95539 | A+B | 31200 | 64339 |  | A类：1.6公里市政段（3.12万平方米） 尹城安居房桥-天力桥 B类：3.31公里（6.4339万平方米） 天力桥-高潮闸 |
| 18 | 光明河 | 2150 | 20.5 | 43998 | A+B | 13530 | 30468 |  | A类：0.66公里市政段（1.353万平方米）平安桥-匡家桥 B类：1.49公里（3.0468万平方米）匡家桥-光明闸 |
| 19 | 陆区河（陆区闸西） | 3660 | 31.5 | 115202 | A+B | 37800 | 77402 |  | A类：1.2公里市政段（3.78万平方米）河道垃圾转运站-东桥段 B类：2.46公里（7.7402万平方米）河道垃圾转运站-尖岸闸 |
| 20 | 陆区河（陆区闸东） | 1138 | 14.0 | 15932 | B |  | 15932 |  |  |
| 21 | 通济浜 | 1870 | 15.1 | 28233 | A | 28233 |  |  |  |
| 22 | 锡溧运河 | 2000 | 10.0 | 20000 | B |  | 20000 |  |  |
| 23 | 阳山镇政府南北侧河道、派出所门口 | 480 | 6 | 2880 | A | 2880 |  |  |  |
| 24 | 芦塘河（田园东方段） | 1108 | 63.5 | 70375 | C |  |  | 70375 |  |
| 25 | 埝渡河 | 1101 | 33.7 | 37061 | B |  | 37061 |  |  |
| 26 | 东大河（陆区港延伸段） | 900 |  | 22000 | B |  | 22000 |  |  |
| 27 | 新增无名河道、河塘 |  |  | 22500 | B |  | 22500 |  |  |
| 河道保洁合计 |  | 38226 |  | 1046703 |  | 212270 | 647928 | 186505 |  |
| （二）其他服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新接收水体一次性打捞、陆区港沿线垃圾堆场等地方日常清理及后勤管理（1项） |  |  |  |  |  |  |  | 此项总价包干 |
| 2 | 河道垃圾处理拖运处理（1项） |  |  |  |  |  |  |  | 此项总价包干 |
| 3 | 外河涌入大量水生植物打捞（1项） |  |  |  |  |  |  |  | 25000元/年（此项不可竞争，按实结算，年度结算金额不超过25000元）。 |
| 备注： 1.河口宽度以河道河口水平投影面计算。 2.河口宽度包含两侧岸坡长度。 3.乙方按A类河道保洁 元/㎡/月、B类河道保洁 元/㎡/月、C类河道保洁 元/㎡/月的形式进行报价。在后期河道保洁及其他服务中，若合同期内发生以上清单外的项目数量的增加，则按投标时承诺的综合单价执行，并根据实际考核情况，在新增河道保洁暂估费用中按实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表：河道保洁类别划分表

| 保洁等级 | 河道保洁等级划分标准 |
| --- | --- |
| A类 | （1）纳入市区主要河道管理和考核范围的河道； （2）镇政府、主要交通干道两侧可视范围内的河道。 （3）对沿线居民生产、生活有重要影响的河道。 |
| B类 | - 纳入镇级主要河道管理和考核范围的河道； - 主要交通干道两侧可视范围内A类以外的河道； （3）具备排涝、灌溉功能的河道； |
| C类 | 除以上范围外，河、湖结合河道 |

四、具体服务内容及要求

1.服务人员、船只、设备最低配备要求

| 人员配备 | 名称 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 | 1人 | 男性，年龄55周岁及以下，具备一定的法律知识和善于沟通、处事应变的能力；具有相应的公关意识，能妥善处理协调各种关系，调动一切积极因素，完成工作目标和任务。 | 投标时，需提供由乙方为其缴纳的区级及以上社保部门出具的近三个月（2026年2月/3月/4月）中任意一个月的社保缴费清单（或社保缴费证明），法定代表人担任本项目的项目负责人的除外。 |
|  | ★作业人员 | 16人 （2人/船） | 男性，年龄65周岁及以下，身心健康，能胜任岗位需要，会游泳，品行良好，遵守甲方各项规章制度和行为规范。负责招标范围保洁及陆区港沿线垃圾堆场、水利站等地方日常物业和后勤保障工作。 | 中标后，需提供由乙方为依法应缴纳社保的作业人员缴纳的区级及以上社保部门出具的近三个月（2026年2月/3月/4月）中任意一个月的社保缴费清单（或社保缴费证明），以及为所有作业人员购买的人身意外保险、安全责任险证明资料。若拟派人员中包含符合国家返聘规定的退休人员，则该人员可不提供社保缴费清单（或社保缴费证明），但须提供其与乙方签订的劳务协议及由乙方为其购买的人身意外保险、安全责任险证明资料。 |
|  | ★安全保障员 | 1人 | 性别不限，年龄60周岁及以下，负责工作区域保洁人员安全，监督保洁工具及个人防护用品的安全性，及时纠正保洁中不安全行为，对不符合安全规范的保洁班组或个人进行教育和处罚。妥善处理协调各种关系，随时配合甲方相关检查和巡查工作。 |  |
| 设备配备 | ★无人机 | 1架 | 用于河道日常巡查工作。自有或租赁，中标后，需提供：①自有提供购置发票（购买方名称须与乙方名称一致）、无人机照片复印件并加盖公章；②租赁提供设备发票、租赁协议（协议有效期须≥服务期）、无人机照片复印件并加盖公章。 |  |
| 船只配备 | ★日常保洁作业船 | 8艘 | 自有或租赁，中标后，需提供：①自有提供购置发票（购买方名称须与乙方名称一致）、船只实景图片（正面、两侧、尾部照片）复印件并加盖公章；②租赁提供设备发票、租赁协议（协议有效期须≥服务期）、船只实景图片（正面、两侧、尾部照片）复印件并加盖公章。 |  |
| 备注说明： 1.上述人员（除项目负责人外）和船只配置为本项目所需人员、设备、船只的最低配置要求，为达到作业人员全年满足在岗数量的要求，乙方须另行配备随时可以调用的后备工作人员。 2.配备10名后备保洁人员，并在领取中标通知书后15日内，将人员名单及身份证复印件随基本配置的作业人员名单及身份证复印件共同交甲方备案，此外，乙方须在领取中标通知书后15日内向甲方提供所有作业人员的有效医院体检报告及会游泳承诺书（合同履行期间，乙方应每年于年度合同签订前，向甲方递交全体作业人员更新后的体检报告与会游泳承诺书）。同时须将全部船只停至甲方指定现场核查，经甲方确认后，签订《船只及设备配备一览表及承诺书》，以上材料全部完备后甲方方可签订合同；如未能按期配置齐全，视为乙方放弃中标资格, 甲方有权取消其中标资格，并由第二中标候选供应商顺序替补为中标供应商，与甲方签订合同。甲方也可以重新招标。给甲方造成的损失，原中标供应商还应当予以赔偿。 3.乙方须依法规范用工，符合规定条件的人员均须根据《中华人民共和国劳动合同法》和《中华人民共和国社会保险法》参加社会保险、缴存住房公积金。所有人员工资应不低于最新公布的无锡最低工资标准。 4.所有作业人员上岗前，应配备定位设备（定位设备由乙方统一购买，相关费用包含在投标报价中），以便于甲方和乙方双方的现场管理；未佩戴定位设备的人员按奖惩标准第2款规定处理。在合同履行过程中，如人员发生变动，应提前一个月向甲方报备，并将人员变动资料交甲方备案。 5.乙方应按要求定期加强对员工的培训、管理，以符合甲方管理要求。 6.乙方应严格督导员工的行为规范，并要求员工严格执行甲方相关管理规定维护甲方整体形象。 7.乙方应加强对河道保洁服务人员安全生产的宣传，抓好安全管理工作，在工作中注意安全防范。在合同履行期间发生的安全事故，由乙方负责。 |  |  |  |  |

2.工作时间

（1）保洁时间：4月份至10月份为07:00—11:00，13：00-17：00（高温天气注意防暑避高温作业）；11月份至次年3月份为07:30—11:30，13：30-17：30（寒冷、冰冻等天气注意防滑作业）。

（2）A类河道保洁频次：每天巡回保洁 2 次。

（3）B类河道保洁频次：每天巡回保洁1次。

（4）C类河道保洁频次：每天保洁1次。

（5）陆区港沿线垃圾堆场、水利站等地方日常物业及后勤保障工作频次：每周2次日常清理，每月1次全面清理。

（6）有重大活动、突发事件等特殊情况，保洁时间、保洁频次根据实际情况适当调整。

3.工作要求及标准

（1）河道保洁质量标准

1）A类区域标准：要求每天巡回保洁 2 次，早晨 9:00 前完成首遍河道保洁工作。B类区域标准：要求每天巡回保洁1次。C类区域标准：要求每天保洁 1 次。确保陆区港沿线垃圾堆场、水利站等地方干净整洁卫生。

2）水面清洁无漂浮物和水草，河道通畅；

3）岸坡两侧范围内非绿化地带无垃圾、杂草、杂物；

4）河道挡墙（包括直立式和护坡式）内无杂草和垃圾、杂物；

5）水域内桥梁底部和四侧干净、清洁，水闸周围水面无垃圾和漂浮物，禁止采取开闸放漂（防汛调度除外）；

6）清捞的垃圾必须在指定地点上岸并规范处置，禁止随意堆放或弃置，杜绝二次污染；

7）河道保洁工作产生的垃圾、杂物须及时收集、清运，做到日产日清，同时必须倾倒在政府相关部门规定的合法倾倒地点，不得随意倾倒、填埋或焚烧，保洁船只内无积存垃圾；

8）突发性的漂浮物、垃圾、杂物打捞、清理时间不得超过6个小时；

9）无卫生死角和盲区。

10）若遇到重大活动，乙方应服从甲方的要求和安排，做好突击性的保洁工作，无条件服从甲方对保洁时间的调整，同时在工作时间内乙方管理层必须保持通信畅通，尤其重大任务时必须 24 小时保持通信畅通。

（2）河道保洁作业要求

1）船上保洁人员应统一着装、穿戴救生服，着装保持干净整洁。

2）船只驾驶人员应培训后上岗，禁止酒后作业。

3）保持船况良好，船容整洁，严格按照船只使用要求进行作业；每次作业前应对船只设备进行检查，存在安全隐患时不得进行作业，应及时维护或更换。

4）遇大风、大雾、雷暴雨等灾害性天气，应按照气象部门发布的预警时间，暂停水域保洁作业，对船只等采取相应的安全防御措施。灾害性天气结束后应及时组织力量做好突击保洁，第一时间清除大面积污染物、漂浮废弃物。

5）河道保洁人员要规范、文明作业。禁止将清捞的垃圾向桥、涵、闸站等隐蔽处倾倒；保洁作业间隙或结束，船只及清捞工具停靠摆放应整齐有序。

（3）河道应急保洁要求

1）对排涝、突发性事件等造成漂浮垃圾和水生植物的污染，河道保洁作业单位应根据制定的应急预案，迅速组织应急作业，并在主管部门规定的时间内及时处置，防止污染扩大。

2）发生突发性事件，河道保洁作业单位应尽快落实应急设备、人员、物资和堆放处置场地等事项，确保打捞的漂浮废弃物及时、有效、安全处置，防止对周边环境产生二次污染。

3）其他突发事件，河道保洁作业单位应根据制定的应急预案及时处置。

（4）安全生产要求

1）在河道保洁日常工作中乙方应遵守安全生产规定，一旦发生安全事故，由乙方负全责。

2）严禁不会游泳者、患有高血压病、癫痫病或其他不适合从事河道保洁工作者上船作业，且不得隐瞒实际情况，瞒报者后果自负。

3）上船作业时，应穿戴发放的统一保护着装（救生衣、黄马甲、黄帽），违者按协议规定处罚（理）。

4）严禁在作业期间饮酒、赌博，一经发现，立即终止与其所签保洁协议。

5）遇到恶劣天气时，应停止水上作业，并检查船只安全。

6）严格遵守水上航行交通规则，在作业出发时，应检查各种设施的安全性能，做到万无一失。

7）严禁带病上船作业。

8）在雨雪天气或在垃圾上岸时，应注意跳板等辅助设施的安全性，防止滑跌。

9）保洁过程中当天打捞的垃圾须当日清理干净。保洁结束后，应对现场彻底清理，清理出的垃圾不能随意堆放，需及时清运，否则将根据实际情况进行罚款，并且对因本项目实施过程中对外发生的环境污染、交通事故等各类意外事故承担全部责任。

（5）作业设备要求

本项目日常管理所需的工具、设备和劳保用品由乙方自行解决，所需费用均已包含在最终报价中。

乙方须将已发生及预计发生的设备等费用包含在合同内，甲方不再另行支付。

- 奖罚标准

1.乙方现场保洁人员作业期间未穿救生衣或救生衣穿戴不规范的，同一保洁作业人员，甲方第一次发现，提醒乙方现场管理人员，扣50元/人次；第二次发现，警告乙方现场管理人员，扣100元/人次；第三次发现的，扣200元/人次，乙方应立即终止与其所签保洁协议。

2.乙方现场管理人员应将每日保洁工作照片发至工作群，供甲方现场管理人员核实，若出现乙方人员不符情况的（如未按人员、船只配备工作计划方案要求规定或缺岗情况的），第一次发现扣2000元/人次，第二次发现扣3000元/人次，第三次发现扣4000元/人次，同时，该月度考核综合得分低于60分。乙方现场管理人员或保洁人员在日常工作中，发现保洁河道沿线有污水排口、渔网鱼簖、乱搭建、土坝等情况的，应第一时间通知甲方现场管理人员。甲方将按反馈的问题，给予50元/处的奖励（以现场照片为准）。

3.甲方现场管理人员在日常例行检查中，对每发现一处河面少量漂浮物或杂草、河岸白色垃圾的，扣50元一处；大量的扣200元一处；对动物尸体等污染严重的漂浮物，扣200元/次。对出现满河漂浮物或杂草的，扣500元/次（以现场照片为准）。

4.甲方负责人、区镇上级单位巡查发现的，对每发现一处河面少量漂浮物或杂草、河岸白色垃圾的，扣100元一处；大量的扣400元一处，对动物尸体等污染严重的漂浮物，扣400元/次。对出现满河漂浮物或杂草的，扣1000元/次；如在甲方规定整改期限内，乙方不能积极响应及时处理，导致发生上级交办情况或不能达到甲方整改标准的，扣2000元/次，该季度考核综合得分低于60分。

5.合同期内乙方保洁的河道获得市级及以上媒体报道或宣传的，有1次奖励3000元；获得区级媒体报道或宣传的，有1次奖励1500元（同一事件不重复进行奖补）。乙方保洁被市级及以上媒体曝光或通报的，发生1次10000元；被区级媒体曝光或通报的，有1次扣5000元；河道屡次被投诉且经查实的或同一事件重复被举报或通报的，加扣2000元/次，该季度考核综合得分低于60分。

6.乙方河道保洁工作不到位，月度考核综合得分低于60分时，乙方应按甲方提出的整改要求进行整改，如在规定整改期限内不能达到整改标准，或连续两个月度考核综合得分低于60分，甲方有权提前解除合同。

7.合同期内如有发生群众对河道保洁工作的举报或投诉，一经查实情况属实，有一次扣人民币300元。

- 考核办法：详见合同附件《2026-2028年度度假区（阳山镇）河道保洁服务考核办法》。

- 合同价款支付

A.合同价款的支付：服务费每满三个月结算支付一次，甲方根据乙方履行合同的考核情况向乙方支付相应的服务费。

B.支付时间：每次支付服务费，扣除当期三个月的实际扣款后一次性支付，以此类推，每次付款时乙方向甲方递交当期三个月服务费用支付的书面申请单，同时向甲方开具符合甲方财务部门要求的发票，甲方应当在收到发票后 15日内按时足额向乙方支付当期服务费（如遇法定节假日顺延）。

C.支付标准：甲方每次向乙方支付的服务费=（本项目年度合同价款÷4）-当期三个月累计考核扣款-当期三个月累计违约扣款。

以上价款均不计息。每次付款时，乙方需提供相应金额的税金发票（如遇法定节假日顺延）。

- 转包或分包

本合同禁止转包、分包，本合同范围内的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人或分包提供。

- 甲方权利、义务

1.甲方现场管理人员将按照阳山镇河道保洁工作考核标准，对乙方的河道保洁、安全工作进行每月不定期的检查、考核，并将考核情况记入年度结算中。

2.按照合同约定的支付办法、时间及时支付服务款。

3.乙方未履行合同职责，甲方有权终止合同。

4.合同期间乙方如发生安全事故等不测因素，后果全部由乙方自己负责，甲方不承担任何责任。

5.实际工作中，若有河道保洁以外的工作任务，甲方现场管理人员应及时向乙方派发工作任务单，乙方按任务单要求完成工作任务，甲方另行支付相应费用。

- 乙方权利、义务

1.乙方不得将项目整体或部分进行转包或分包，且不得让第三方公司采用挂靠方式承担河道保洁服务。一经发现，甲方有权立即终止本合同，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

2.乙方有认真履行合同规定的义务，服从甲方的任务安排，及时清理水面漂浮物、水草、白色垃圾、死树枝、各类动物尸体及岸脚垃圾（驳岸两侧范围内），确保各类垃圾日清日捞；并定期向甲方汇报保洁管护情况，提出合理、必要的建议。

3.严禁不会游泳者、患有高血压、癫痫病或其他不适合河道保洁工作者上船作业，且不得隐瞒实际情况，瞒报者后果自负。

4.乙方必须编制河道保洁、安全工作日志，对进行的工作进行梳理小结，并在每月5日前把上一个月的保洁、安全台账交甲方。

5.乙方对河道保洁人员应进行定期的安全学习和体检，购买人身意外伤害险等保险，以确保保洁人员的人身财产安全，并明确其工作职责。乙方必须遵循安全管理相关规定要求做好安全培训、安全教育及人员、设备安全管理。

6.乙方必须做到安全规范操作，在河道清理垃圾时必须注意安全，做到安全第一，一旦发生人身、财产等安全事故，由乙方负全责。

7.乙方应制止任何单位和个人向河道内倾倒各种垃圾和工业污染物；发现河道内设置鱼簖以及占用防洪河道的构筑物等违法行为应及时制止并上报水利站。

8.乙方上船作业时，应穿戴统一的保护着装（救生衣、雨裤等），违者按河道保洁长效管理工作实施标准要求规定处罚。

9.严禁在作业期间饮酒、赌博，一经发现，立即终止与其所签订的保洁服务协议。

10.严禁带病上船作业。遇到恶劣天气，应停止水上作业，并检查船只安全。

11.乙方保洁过程中当天打捞的垃圾应当日处理干净。保洁结束后，现场清理的垃圾需及时清理，不能随意堆放，否则根据实际情况进行罚款，并对因此发生的污染等事故负全责。

- 违约责任

1.乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.因乙方原因造成本合同无法按时签订，视为乙方违约，甲方有权终止合同；乙方违约对甲方造成损失的，乙方还需另行支付相应的赔偿。

3.合同履行期间，甲方不得无故解除本合同；若非因乙方原因导致甲方单方解除本合同的，甲方应付清全部实际应支付的结算价款，并按甲方已实际支付结算价款的30%向乙方支付违约金。

合同履行期间，乙方不得无故解除本合同；若非因甲方原因导致乙方单方解除本合同的，甲方有权拒付当期及后续全部未结算价款，且乙方应按甲方已实际支付结算价款的30%向甲方支付违约金。

4.因乙方原因发生重大质量事故，乙方除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定承担相应法律责任。同时，甲方有权保留更换乙方的权利，并报相关行政主管部门依法处理。

5.若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门依法处理；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方保留更换乙方的权利，给甲方造成的损失，还应承担赔偿责任。

6.在明确违约责任后，乙方应在接到书面通知书之日起七天内支付违约金、赔偿金等。

7.违约金不足以支付守约方实际损失的，违约方应当赔偿守约方所有的实际损失。

8.本合同生效后，如果一方违约，违约方除了应当承担违约责任支付违约金外，还应当承担守约方向违约方主张权利所产生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、检测费、鉴定费等。

- 协议的解除

1.有下列情形之一的，本合同自行解除。

（1）因建设需要或不可抗力及政策性因素，造成合同无法履行的。

（2）经双方协商一致，自愿解除的。

2.有下列情形之一的，甲方有权单方终止合同且不承担任何违约责任，并可依法依规追究乙方相关责任：

（1）未经甲方同意，乙方将中标项目擅自转包、分包他人的。

（2）累计两个季度考核低于60分（不含）的；

（3）被上级部门督查通报2次；

（4）因乙方违反安全操作规程而发生安全事故的；

（5）在履约期间发生群众聚众闹事或集体上访或重大安全事故，或给甲方造成不良影响和经济损失的。

（6）合同约定的其他甲方有权单方终止合同的条款。

（7）乙方存在上述情形的，甲方有权单方解除合同，合同自甲方解除之日起终止，后续费用不再支付，乙方应承担合同总价20%的违约金并承担甲方由此产生的一切损失（包括但不限于甲方为乙方垫付的一切费用及甲方为维护权益而支出的律师费、保函费用、诉讼费、甲方工作人员及律师差旅费用、鉴定费、差旅费、公证费等费用）。乙方有其他违约情形的，参照本条承担违约责任。

3.除自行解除和甲方有权单方终止合同外，任何一方均不得单方终止合同。

- 解决争议的方式

1.合同经甲乙双方代表签字盖章并经见证后生效。

2.合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：（2）

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向甲方所在地法院提起诉讼。

- 不可抗力

1.甲、乙双方如果因不可抗力而导致协议义务的延误或不能履行，不承担误期赔偿或终止协议的责任。

2.本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲、乙双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知其他方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲、乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行服务义务的协议。

- 合同不可分割部分

招标文件、投标文件、合同条款、合同附件及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案

本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执贰份，见证方执壹份，具有同等法律效力。

- 合同生效

1.本合同由甲乙双方签字、盖章并经无锡梁溪建设咨询事务所有限公司见证后生效。

2.合同在执行过程中若出现未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

3.甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

4. 合同签订地点：无锡市惠山区阳山镇人民政府。

- 合同附件：《保密协议书》《廉洁协议书》《采购需求》《2026-2028年度度假区（阳山镇）河道保洁服务考核办法》《开标一览表》《明细报价表》。

以下无正文。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）： | 单位名称（盖章）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人/授权代表人（签字或盖章）： | 法定代表人/授权代表人（签字或盖章）： |
| 经办人（签字）： | 经办人（签字）： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 日期：2026年【 】月【 】日 | 日期：2026年【 】月【 】日 |
| 见证方（盖章）：无锡梁溪建设咨询事务所有限公司 日期：2026年【 】月【 】日 |  |

合同附件1：

保 密 协 议 书

合同签订地：无锡市惠山区

甲方：

乙方：

鉴于：

为充分保护甲方的保密资料和商业秘密；双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下一致意见：

一、乙方对保密资料的保密义务

1.未经甲方书面同意，乙方不得利用甲方提供的保密资料进行与          项目以外的行为；未经甲方书面同意，乙方不得利用甲方提供的保密资料与任何第三方进行商业行为；

2.乙方应配合甲方的合理要求，严格按本协议和甲方指示依法履行本协议；

3.乙方未经甲方书面同意，不得擅自转让本协议的任何责任及任何义务于任何第三方；

4.甲方为乙方提供的技术资料仅供乙方人员内部为本项目工作使用，乙方不得转让第三方；

5.乙方应保证防止甲方保密资料的泄露；若乙方人员出现泄密行为，乙方应承担全部法律责任。

二、乙方对保密资料的合理使用

甲方提供的资料仅限于乙方单位内部直接参与本项目的员工为本项目工作使用，绝不对其他单位及个人泄漏资料的相关内容。

三、泄密界定

乙方的（包括但不限于）以下行为不论是否造成甲方的损失，均应视为泄密行为：

1.泄露甲方保密资料；

2.帮助或辅导他人使用甲方的技术资料。

四、定义及其他

1.此协议只为甲方资料保密取得认可，甲方未把相关的权利和许可出让给乙方；

2.本协议中“保密资料”是指任何由甲方提供（无论在本协议签订日期之前或之后，无论是通过书面纸质文件及电子版本文件、电子邮件、计算机盘片）给乙方与委托事项有关系或关联的各种数据和文档；

3.本协议所称“商业秘密”是指不为公众所知悉、能为权利人带来竞争优势和经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和商业信息。

五、违约责任

在本协议有效期内，若乙方违反本协议的保密约定，应承担由此造成的相应法律责任，且甲方有权单独或同时采取以下一项或多项措施维护甲方合法权益：

（1）解除双方签订的《服务合同》；

（2）要求乙方终止使用全部“保密信息”，退还所有甲方已交付的资料；

（3）要求乙方退还所有甲方已支付费用；

（4）要求乙方按《服务合同》支付合同总额20%的违约金，如违约金不足以弥补甲方的损失，乙方还必须承担因此给甲方造成的损失。

六、法律适用与争议解决

本协议应与中国的法律相一致并受中国法律解释的约束。双方同意，如发生争议，应友好协商；协商不成，可向无锡市惠山区人民法院提起诉讼。

七、其他

未尽事宜双方另行协商，签署补充协议作为本协议附件，具有同等法律效力。

八、协议签署

本协议于甲乙双方签字盖章并经见证后生效，并且所有条款对双方均有效；除非双方签订书面协议终止本合同，否则该协议永久有效。

（以下无正文）

甲方：                  （盖章）

法定代表人（授权代表）：（签字或盖章）

年      月      日

乙方：                  （盖章）

法定代表人（授权代表）：（签字或盖章）

年      月      日

（注：甲乙双方可根据实际情况对本合同条款进行补充，但不得对招标、投标文件作实质性修改。此合同中未明确的事项，具体细则以中标双方协定为准）

合同附件2：

廉洁协议书

项目名称：

项目地址：

委托人：

受托人：

为加强重点项目建设中的廉政建设，规范项目建设有关各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉洁协议。

第一条  委托人工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定。

（一）不准向受托人索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在受托人报销任何应由委托人或其工作人员个人支付的费用。

（二）不准参加受托人安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受受托人提供的通信工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受受托人为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得参与受托人承包与本项目有关的服务、设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向受托人推荐分包单位或要求受托人购买项目协议规定以外的材料、设备和服务等。

（六）其他与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第二条  受托人应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关政策、法规，特别是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向委托人及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不准以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为委托人及其工作人员购置或提供通信工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

（五）其他有关党风廉政建设和预防腐败的规定。

第三条  委托人、受托人双方不得违反项目管理规章制度，不得为获取不正当利益，就项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益。

第四条  委托人、受托人双方发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向对方上级有关部门举报的权利。

第五条  委托人监督部门对委托人、受托人双方履行协议的情况进行监督，其职责是：

（一）严格依据国家法律法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对委托人、受托人双方遵纪守法情况进行监督检查；

（二）协助和指导委托人、受托人双方抓好廉政建设，对委托人、受托人双方工作人员有针对性地进行廉政教育。

第六条  违约责任

（一）委托人工作人员有违反本协议第一条、第三条行为的，由委托人监督部门按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）受托人工作人员有违反本协议第二条、第三条行为的，由委托人监督部门向上级或上级主管部门报告，建议对受托人予以一至两年内不得进入本市招标投标市场或被列入委托人单位合格供方黑名单等处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）受托人将部分辅助项目依法分包的，受托人与分包单位就协议的履行承担连带责任。

第七条  本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力，本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表签章并加盖双方单位公章后生效。

委托人（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

受托人（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

日期：   年  月  日

五、 附件

投

标

文

件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

# （一）投标函（格式）：

投标函

致：无锡市惠山区阳山镇人民政府：

我方收到贵方项目编号JSZC-320206-LXZB-G2026-0018招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次2026-2028年度度假区（阳山镇）河道保洁服务采购项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市惠山区阳山镇人民政府在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

第一部分：资格文件、商务文件、报价文件

- 投标函（格式见附件）

- 证明文件：

  - 资格、资信证明文件

    - 关于资格的声明函（格式见附件）；

    - 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件并加盖公章或签电子公章（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照原件扫描件）；

    - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

    - 投标供应商法定代表人身份证原件扫描件（身份证应为正、反面）；

    - 投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

    - 投标供应商提供近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 投标供应商近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 投标供应商近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）；

    - 授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

    - 拟派项目负责人提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人担任项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

    - 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

    - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

    - 投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

（2）补充性文件

①企业简介和经营情况说明；

②投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。其中第⑥、⑦、⑧项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确实无法提供的，可以不提供。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 偏离表（格式见附件）

- 企业类似业绩一览表（格式见附件）

- 投标供应商拟投入本项目人员一览表（格式见附件）

- 船只及设备配备一览表及承诺书（格式见附件）

- 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

第二部分：技术标（暗标）

1.服务流程及作业方案

2.服务期间船只管理维护方案

3.河道保洁服务方案

4.内部管理架构

5.应急措施方案

6.安全保障方案

7.各项服务承诺

- 我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行合同义务。

- 我方认为贵方有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由单位协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

开户银行：                          开户账号：

# （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0018

无锡市惠山区阳山镇人民政府：

我公司（单位）参加本次项目（2026-2028年度度假区（阳山镇）河道保洁服务采购项目）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（2026-2028年度度假区（阳山镇）河道保洁服务采购项目）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：    年     月     日

# （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0018

无锡市惠山区阳山镇人民政府：

系中华人民共和国的合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（2026-2028年度度假区（阳山镇）河道保洁服务采购项目）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：              性别：              电话：

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：    年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

| 被授权代表身份证复印件 （正面） |  | 被授权代表身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓    名：          性别：          年龄：          职务：

系                 的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

# （四）政府采购投标及履约承诺函（格式）：

政府采购投标及履约承诺函

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次2026-2028年度度假区（阳山镇）河道保洁服务采购项目（项目名称）进行投标。我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

8.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

10.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。

11.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

12.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

13.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

14.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

15.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

16.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

17.我单位承诺不非法转包、分包。

18.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

19.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________，传    真：__________________

代表姓名：_______________，职    务：__________________

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

# （五）开标一览表（格式）：

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：2026-2028年度度假区（阳山镇）河道保洁服务采购项目

项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0018

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 2026-2028年度度假区（阳山镇）河道保洁服务采购项目 | 元 |
| 总价（大写）： |  |

日期：   年   月   日

开标一览表附录

投标供应商名称（盖章）             采购项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0018

| 内容 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2026-2028年度度假区（阳山镇）河道保洁服务采购项目 |
| 项目负责人及证号、联系电话 | 姓名： 证号： 联系电话： |
| 服务期 |  |
| 质量要求 |  |

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

填写说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2.投标供应商的最终报价应是投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。

3.投标报价包括管理服务人员的工资、国家规定的所有管理服务人员的社会保险、人身意外险、福利、培训，以及服务所用设备、工具、定位设备购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、垃圾清运费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险(包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整等)、责任等各项应有费用。河道保洁服务公共责任险（第三者险）已包含在最终报价中，中标供应商未及时投保所造成的损害责任全部由中标供应商自行承担。

# （六）明细报价表（格式）：

明细报价表

投标供应商名称（盖章）                  采购项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0018

| 序号 | 河道名称 | 长度米（含可见段支浜） | 平均河口宽（米） | 水域面积 （平方米） | 保洁 类别 | A类 面积 | B类 面积 | C类 面积 | 详细说明 | 总价 （元/年） | 总价 （元/三年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）河道保洁服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新渎港 | 4240 | 34.4 | 145854 | A+B | 34400 | 111454 |  | A类：1公里市政段（3.44万平方米）新渎港闸-新渎安居房段 B类：3.24公里（11.1454万平方米）新渎安居房-东风河 |  |  |
| 2 | 东风河 | 4550 | 24.5 | 111659 | A+B | 18375 | 93284 |  | A类：0.75公里市政段（1.8375万平方米）陆区河-新渎工业园南段 B类：3.8公里（9.3284万平方米）新渎工业园南段-东风闸 |  |  |
| 3 | 阳山河 | 1440 | 28.8 | 41508 | A+B | 23328 | 18180 |  | A类：0.81公里市政段（2.3328万平方米）阳山河北闸-郭庄桥北段 B类：0.63公里（1.8188万平方米）郭庄桥-新渎港 |  |  |
|  | 阳山河（南闸南） | 617 | 15.0 | 9255 | A | 9255 |  |  |  |  |  |
| 5 | 小流域一期、二期 | 1304 | 8 | 10432 | A | 10432 |  |  |  |  |  |
| 6 | 桃花岛 |  |  | 55117 | C |  |  | 55117 |  |  |  |
| 7 | 阳山湖 |  |  | 46400 | C |  |  | 46400 |  |  |  |
| 8 | 孟安墩湖 |  |  | 14613 | C |  |  | 14613 |  |  |  |
| 9 | 桃源溪径 | 330 |  | 2837 | A | 2837 |  |  |  |  |  |
| 10 | 前进浜 | 1370 | 13.0 | 17810 | B |  | 17810 |  |  |  |  |
| 11 | 察亭港 | 1930 | 34.2 | 65964 | B |  | 65964 |  |  |  |  |
| 12 | 察亭港分支 | 241 | 28.9 | 6974 | B |  | 6974 |  |  |  |  |
| 13 | 河柳浜 | 1006 | 15.3 | 15399 | B |  | 15399 |  |  |  |  |
| 14 | 堰头浜 | 552 | 13.0 | 7156 | B |  | 7156 |  |  |  |  |
| 15 | 宋庄浜(庄前浜) | 414 | 20.0 | 8280 | B |  | 8280 |  |  |  |  |
| 16 | 后洪浜 | 915 | 15.0 | 13725 | B |  | 13725 |  |  |  |  |
| 17 | 谢洪浜 | 4910 | 19.5 | 95539 | A+B | 31200 | 64339 |  | A类：1.6公里市政段（3.12万平方米） 尹城安居房桥-天力桥 B类：3.31公里（6.4339万平方米） 天力桥-高潮闸 |  |  |
| 18 | 光明河 | 2150 | 20.5 | 43998 | A+B | 13530 | 30468 |  | A类：0.66公里市政段（1.353万平方米）平安桥-匡家桥 B类：1.49公里（3.0468万平方米）匡家桥-光明闸 |  |  |
| 19 | 陆区河（陆区闸西） | 3660 | 31.5 | 115202 | A+B | 37800 | 77402 |  | A类：1.2公里市政段（3.78万平方米）河道垃圾转运站-东桥段 B类：2.46公里（7.7402万平方米）河道垃圾转运站-尖岸闸 |  |  |
| 20 | 陆区河（陆区闸东） | 1138 | 14.0 | 15932 | B |  | 15932 |  |  |  |  |
| 21 | 通济浜 | 1870 | 15.1 | 28233 | A | 28233 |  |  |  |  |  |
| 22 | 锡溧运河 | 2000 | 10.0 | 20000 | B |  | 20000 |  |  |  |  |
| 23 | 阳山镇政府南北侧河道、派出所门口 | 480 | 6 | 2880 | A | 2880 |  |  |  |  |  |
| 24 | 芦塘河（田园东方段） | 1108 | 63.5 | 70375 | C |  |  | 70375 |  |  |  |
| 25 | 埝渡河 | 1101 | 33.7 | 37061 | B |  | 37061 |  |  |  |  |
| 26 | 东大河（陆区港延伸段） | 900 |  | 22000 | B |  | 22000 |  |  |  |  |
| 27 | 新增无名河道、河塘 |  |  | 22500 | B |  | 22500 |  |  |  |  |
| 河道保洁合计 |  | 38226 |  | 1046703 |  | 212270 | 647928 | 186505 |  |  |  |
| （二）其他服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新接收水体一次性打捞、陆区港沿线垃圾堆场等地方日常清理及后勤管理（1项） |  |  |  |  |  |  |  | 此项总价包干 |  |  |
| 2 | 河道垃圾处理拖运处理（1项） |  |  |  |  |  |  |  | 此项总价包干 |  |  |
| 3 | 外河涌入大量水生植物打捞（1项） |  |  |  |  |  |  |  | 此项不可竞争，按实结算，年度结算金额不超过25000元 | 25000 | 75000 |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务综合单价：A类河道保洁 元/㎡/月、B类河道保洁 元/㎡/月、C类河道保洁 元/㎡/月。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：   年   月   日

注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（2）表格不够可自行延长。

# （七）投标供应商拟投入本项目人员一览表（格式）

投标供应商拟投入本项目人员一览表

投标供应商名称（盖章）           采购项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0018

| 拟在本项目担任职务 | 姓名 | 职称 | 证书号/身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |
| # **人员 |  |  |  |
| # **人员 |  |  |  |
| # …… |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

1.上表如需要自行延长。

2.上表内容须提供人员证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

项目负责人简历表

项目名称：2026-2028年度度假区（阳山镇）河道保洁服务采购项目

项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0018

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主 |  | 项目名称 |  |  |  | 合同金额 |  | 完成时间 |  |  | 备注 |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

1.上表如需要自行延长。

2.上表内容须提供人员身份证及证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

# （八）船只及设备配备一览表及承诺书

船只及设备配备一览表及承诺书

项目名称：2026-2028年度度假区（阳山镇）河道保洁服务采购项目

项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0018

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 性质（自有/租赁） | 基础配备/用于评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

（1）其中用于评分的船只、设备须提供评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分；

（2）最低配备要求的船只及设备仅需列明名称和数量，不低于项目需求中的最低配备要求，具体资料可以中标后在规定时间内向采购人提供。

《船只及设备专用承诺书》

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次                进行投标，我公司承诺：

1、一旦中标，为本项目全部服务人员（包括管理人员）购买雇主责任险、人身意外伤害险。

2、一旦中标，承诺人员基本工资、福利待遇符合政策规定，不低于最新公布的无锡市最低工资标准。

3、一旦中标，承诺所有用于本项目的船只、设备不另作他用。

...........

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。贵单位可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司做出的任何处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

# （九）偏离表

商务条款偏离表

项目名称：2026-2028年度度假区（阳山镇）河道保洁服务采购项目

项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0018

| 序号 | 招标文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件或响应内容所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  |  |  |  |
| 2 | 质量要求 |  |  |  |  |
| 3 | 其他要求 |  |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 5 | 服务人员、船只、设备最低配备要求 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

说明：

1.“招标文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2.投标供应商应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对招标文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容。投标供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

3.参数性质栏目按招标文件有标注的“★”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

技术要求条款偏离表

项目名称：2026-2028年度度假区（阳山镇）河道保洁服务采购项目

项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0018

| 序号 | 招标文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件或响应内容所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

说明：

1.“招标文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标供应商应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容。投标供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

2.参数性质栏目按招标文件有标注的“★”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

# （十）企业业绩一览表

企业业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料复印件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

# （十一）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日

（十二）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                           。

主要专业技术能力有：                   。

单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日

# （十三）（投标供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司      （联合体）参加    （单位名称）的     （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，可依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （十四）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

# （十五）（投标供应商）投标单位情况表（格式）

投标单位情况表

单位名称：（公章）

| 投标供应商 |  |  |  | 项目名称及编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  | 成立日期 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户行 |  |  |  | 银行账号 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 联系方式 （手机号） | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

（十六）政府采购履约担保函（格式）

编号：

政府采购履约担保函

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于    年    月    日签订编号为          的《           政府采购合同》（以下简称“主合同”），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同的履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

（十七）技术方案

2026-2028年度度假区（阳山镇）河道保洁服务采购

（项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0018）

投

标

文

件

（技术标）

目录

1.服务流程及作业方案

2.服务期间船只管理维护方案

3.河道保洁服务方案

4.内部管理架构

5.应急措施方案

6.安全保障方案

7.各项服务承诺