锡 山 区 政 府 采 购

公开招标文件

采 购 项 目 编 号：JSZC-320205-ZXWT-G2026-0003

采 购 项 目 名 称：联福路、山联路、金港大道延伸段等道路绿化养护项目（二次）

采      购     人：无锡市锡山区东港镇人民政府

招 标 代 理 机 构：江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司

二〇二六年五月

目  录

一、投标邀请函	3

二、供应商须知	7

三、采购需求和技术有关要求	20

四、合同书（格式文本）	32

五、附件	42

附件一：评分标准	42

附件二：投标文件格式	46

一、投标邀请函

江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司受无锡市锡山区东港镇人民政府的委托，就联福路、山联路、金港大道延伸段等道路绿化养护项目（二次）进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

（一）项目信息

1.项目名称：联福路、山联路、金港大道延伸段等道路绿化养护项目（二次）

2.项目编号：JSZC-320205-ZXWT-G2026-0003

3.项目预算：397.1722万元，投标最高限价为326.4891万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理；

4.服务期：2年，合同一年一签，后一年将根据前一年考核情况决定是否续签合同；进驻时间以采购人通知时间为准。

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市锡山区东港镇人民政府

7.本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

8.本项目是否专门面向中小企业：是

（二）供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）；

4.本项目的特定资格要求：投标供应商拟派项目负责人必须具有园林绿化中级及以上职称 （注： 园林绿化相关专业指园林规划设计、景观工程设计、环境艺术、园林工程技术、景观学、风景园林、园艺、园林等园林绿化类）；如职称证上未注明专业，则以毕业证书或学位证书或专业技术资格评审申报表上所注专业为准，只须提供一种原件扫描件，以证明其专业。

5.本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：

1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

2）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--项目参与--下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

3）供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼1楼服务大厅），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

4）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。

5.苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（四）获取招标文件

潜在投标人如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”－“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”－“参与投标”－“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、招标代理机构将以电话咨询、邮箱（1023376415@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2026年5月25日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-ZXWT-G2026-0003项目需澄清问题”， 并于答疑截止时间前邮箱（1023376415@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

（六）现场踏勘

本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年6月 12日9:30，投标截止时间后收到的投标文件恕不接受。

开标时间：2026年6月12日 9:30

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心迎宾南路21号202

（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。

2.未按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定提出的对本项目采购过程中的质疑，招标人不予受理（接收质疑函的联系方式详见（十一）联系方式）。

3.本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十一）联系方式

1.采购人：无锡市锡山区东港镇人民政府

采购人地址：无锡市锡山区东港镇金港大道8号

联 系 人：冯工

联系方式：0510-88769635

2.招标代理机构：江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司

联系地址：无锡市锡山区晶石国际B座2101

联系人：王凯丽

联系电话：18921211817

邮编：214100

二、供应商须知

（一）遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

6.按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

（三）招标文件的解释

本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正

1.江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

（五）投标文件的组成

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；

（3）供应商法定代表人授权委托书加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章（正、反面）；

（5）供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章（正、反面， 法定代表人亲自参与投标的除外）；

（6）供应商最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审计财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（7）供应商最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（8）供应商最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（9）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）采购人要求的特定资质证明扫描件加盖公章（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）；

3.开标一览表（格式见附件）

4.明细报价表（格式见附件）

5.人员配置表（格式见附件）

6.机械设备配备表（格式见附件）

7.服务保障承诺书（格式见附件）

8.偏离表（格式见附件）

9.技术部分（详见评分标准）

10.评分标准中对应的其他所需证明材料（详见评分标准）

11.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-9项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

6.投标费用自理。

（七） 网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（八）无效投标文件的确认

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同投标人的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.投标人提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

20.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；

21.投标人的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

23.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

24.不同供应商IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码出现一致的情形；

25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形；

26.（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

（九）开标、评标：

1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3.投标文件的审查

（1） 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4.评标程序

评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A.资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章 | 投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件 |
| 3 | 供应商法定代表人授权委托书加盖公章 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章 | （正、反面） |
| 5 | 供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章 | （正、反面， 法定代表人亲自参与投标的除外） |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审计财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外； |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外； |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 供应商最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外； |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章 |
| 11 | 特定资格要求 | （详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）； |
| 12 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）； |
| 13 | 关于联合体投标 | （详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之5中要求）； |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

B.符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 3 | 明细报价表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 4 | 偏离表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 5 | 人员配置表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 6 | 机械设备配备表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 7 | 服务保障承诺书 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 8 | 满足采购需求 | 满足招标文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料。 |
| 9 | 投标文件内容 | 不存在供应商须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标供应商。

核心产品（如有）：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

6.评标标准：详见附件。

（十）定标

1.本项目评标委员会根据对供应商资格审查情况、投标文件编写内容的完整性、合理性及综合评分等评审主要因素，根据综合评分法的评审原则确定1家中标供应商。

招标代理机构将评审结果通知所有参加投标的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告。招标代理机构和评标委员会对未成交原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.在发布中标公告的同时，向成交方发出中标通知书。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购单位、其他供应商恶意串通的；

4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和成交供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1至5项情形之一的，成交无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2. 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3.成交方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

（十四）服务费

招标代理服务费以中标价为计费基础，收费标准为（服务类）：中标金额100万（含100万）以下费率为中标金额的1.125%；中标金额100万—500万费率为中标金额的0.6%，由采购人支付。

（十五）信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

1.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件。

2.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约和融资两种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

合作担保机构及银行出具的履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

（十六）政府采购合同融资：

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

具体事项详见《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2022/04/18/3644462.shtml）

（十七）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

三、采购需求和技术有关要求

联福路、山联路、金港大道延伸段等道路绿化养护项目（二次）

采购需求

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 联福路、山联路、金港大道延伸段等道路绿化养护项目（二次） |
| 2 | 项目地点 | 无锡市锡山区东港镇 |
| 4 | 资金来源 | 财政 |
| 5 | 承包方式 | 包工包料 |
| 6 | 项目概况 | 本项目为联福路、山联路、金港大道延伸段等道路绿化养护项目（二次），其中绿化养护面积393519.5㎡，黑麦草籽追播面积232685㎡，草花养护面积1025㎡。具体养护清单详见附件。 |
| 7 | 养护主要内容 | 本项目为联福路、山联路、金港大道延伸段等道路绿化养护项目（二次），其中绿化养护面积393519.5㎡，黑麦草籽追播面积232685㎡，草花养护面积1025㎡。包括但不限于苗木修剪整形、水肥管理、病虫害防治、枯枝死株清理、缺株补植、绿地保洁、草花养护、黑麦草籽追播、绿化设施维护等。具体按相关标准执行。 |
| 8 | 服务质量要求 | 合格。养护标准详见养护清单，具体标准参照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准的通知》（苏建园【2015】383号）。 |
| 9 | 投标人资质 等级要求 | 1.项目经理条件：投标人拟派项目经理必须具有园林绿化中级及以上职称；（注： 园林绿化相关专业指园林规划设计、景观工程设计、环境艺术、园林工程技术、景观学、风景园林、园艺、园林等园林绿化类） |
| 10 | 服务期 | 2年，合同一年一签，后一年将根据前一年考核情况决定是否续签合同；进驻时间以采购人通知时间为准。 |
| 11 | 付款方式 | 按季度考核支付，前半年度支付不超单年合同价的50%（此费用需按照考核结果扣除相应费用，如有），一年服务期满后按照考核情况付清尾款。 预付款支付方式：合同签订后30日内，采购人可向投标人支付第一年合同总金额的10%作为预付款，预付款在项目第一次请款时一次性扣回。当期付款金额不足抵扣的，在下期请款款中进行抵扣，直至预付款全部抵扣完毕。如在签订合同后，投标人明确表示无需预付款的，采购人可不提供预付款。 |

其他有关要求

1、投标人应充分考虑项目承包期间劳务、相应的人身安全保险、赔偿及所需的全部费用，并计入总报价。除非合同中另有规定，投标人的投标报价包括不限于在承包期内服务需要的人员工资（符合《劳动法》）、社保、人员加班工资、高温费、意外伤害保险费、劳保用品、工具费、机械化作业车辆折旧费、保养、维修、油料费、车辆保险费以及在服务过程中发生的其他费用。报价中还包括管理费、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2．投标人报价为二年养护期的总价格，因为合同是依据考核情况每年签署一次，故每年的合同价为二年投标价平均除以二后得出，投标人应充分考虑涨价因素，在合同执行中不再更改或调整价格。所有根据合同或其他原因，应由投标人支付的所有税收和其它费用，须根据投标时国家及有关部门规定的费用、招标文件中规定的不可竞争费用以及其他有关资料进行计算，并列入投标人呈报的总价金额中。本合同实施过程中，投标人由于投标人的失误的漏项，不允许再补列，也不承担任何经济责任。

3．投标书中需明确本项目的项目经理，投标人一旦中标，拟派驻现场的项目经理原则上不得更换，除特殊原因经招标人同意的之外，否则罚款5万元，经招标人同意后更换的项目经理须配备有足够的能力方可上岗。

4．在合同履行过程中中标单位现场实际到岗的人员数量不得少于投标文件中配置的数量，且未书面上报招标人同意的，发现一次按每少一人5000元/人/次进行处罚性扣款，在管理费中扣除，同时中标单位须在一周内补足至投标文件中配置的数量，考核办法和标准同时执行。

5．各投标人须对项目进行现场踏勘，认识到现状与项目招标要求存在的差异，投标报价时充分考虑在1个月内将作业质量提升至项目招标要求所需成本。

6. 中标单位为全部人员购买人身意外伤害险，须报给采购人备案管理，年底根据实际上交情况做考核处理，如果没有达到要求比例的则相应扣除费用。

7. 采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和响应标准在中标后15天内进行现场核查。如中标方所配备的人员和车辆设备没有达到招标文件规定要求，导致项目无法正常运行，采购人有权取消其中标资格，一切损失由中标方负责。

附件1：联福路、山联路、金港大道延伸段等道路绿化养护项目（二次）-清单

| 序号 | 道路名称 | 养护等级 | 绿化养护面积（㎡） | 黑麦草籽追播面积 （㎡） | 草花面积 (m2) | 养护期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联福路北延 (锡虞路~老锡沙线) | 二级养护 | 152539 | 104365 | 575 | 2 |
| 2 | 金港大道 | 二级养护 | 28266 | 12800 | 450 | 2 |
| 3 | 银杏西路 | 三级养护 | 11915 | 7500 |  | 2 |
| 4 | 山联路 | 二级养护 | 108600 | 66020 |  | 2 |
| 5 | 港下幼儿园停车场 | 三级养护 | 781 |  |  | 2 |
| 6 | 港下实验小学停车场 | 三级养护 | 4687 |  |  | 2 |
| 7 | 创业西路、坝里桥路、高巷路、亚光路、东港西路 | 三级养护 | 19854.5 | 16000 |  | 2 |
| 8 | 东港西路延伸段 | 三级养护 | 6766 | 6000 |  | 2 |
| 9 | 安羊路 | 三级养护 | 22796.3 |  |  | 2 |
| 10 | 港羊路 | 三级养护 | 37314.7 | 20000 |  | 2 |
| 11 | 暂列金 | 50000元/年 |  |  |  | 2 |
|  | 合计 |  | 393519.5 | 232685 | 1025 |  |

备注：1、绿化养护面积：指除草花以外的其他所有绿化的养护面积。

2、黑麦草籽每年播种一次。

3、草花：一年按季节更换四次，养护等级二级，多角度观察不露土。

备注：在完全满足采购需求的基础上，若采购需求中，明确要求提供相关证明材料的，必须按要求提供，未提供的视为负偏离，作为无效投标文件处理。未明确提供相关证明材料的，由投标人根据自身情况提供材料。

附件2：

人员最低配置要求清单

| 项目名称 | 绿化面积(㎡) | 作业人员配置要求 |  |  |  | 人工费占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目负责人 | 普通作业工人总数 | 中级技工及以上 | 高级技工及以上 |  |
| 东港镇联福路、金港大道延伸、山联路等道路绿化养护项目 | 393519.5 | 1 | 12 | 3 | 1 | 34.99% |

备注：

1、投标人需在服务保障承诺书中作出承诺：中标后15天内按本项目人员最低配置要求清单配置到位。以上技能工人需具备技能等级证书，和普通作业工人不得重复。若低于上述标准或未作出承诺的，作无效投标文件处理。

2、以上技能工人在投标时投标人需在《人员配置表》中将其详细列明（格式见附件）。电子标书中需上传技工的技能等级证书及由投标人为其连续三个月[至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月)]缴纳社保的扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）。

附件3：

设备最低配置要求清单

| 序号 | 设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1辆标准制式水车（核定载质量≥6吨） | 上述机械设备均需投标供应商自购，投标文件中提供设备图片、自购机械证明材料（发票）、相关功能证明材料、车辆提供行驶证等配套资料原件扫描件；机械设备如不能满足以上要求视为未响应采购文件要求，作无效标处理。 |
| 2 | 3台割灌机、3台绿篱机、3台草坪机、3台水泵、1台碎枝机或枝干粉碎机 |  |
| 3 | 1辆吊车（汽车起重机）（核定载质量或额定起重量≥8吨） |  |
| 4 | 1辆高空作业车 |  |
| 5 | 1辆运输车（核定载质量≥1.5吨，用于运输材料） |  |
| 6 | 1辆客车（9座及以上，用于接送养护工人及应急作业） |  |
| 7 | 1辆多功能抑尘车（核定载质量≥4吨） |  |

四、合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）                          ；（小写）

- 质量及验收标准：

- 服务期：

- 货款支付步骤和办法：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评审过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

本合同一式四份，甲方执贰份，乙方执贰份。

- 生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方（采购人）：                （盖章）  乙方（中标供应商）：       （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

★.备注：1.甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

合同条款

发包人： 无锡市锡山区东港镇人民政府     （以下简称“甲方”）

承包人：                                （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方承诺招标文件全部内容（含招标补充文件）和被认定的投标文件（及补充说明）全部内容的基础上，协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：联福路、山联路、金港大道延伸段等道路绿化养护项目（二次）

养护内容：本项目为联福路、山联路、金港大道延伸段等道路绿化养护项目（二次），其中绿化养护面积393519.5㎡，黑麦草籽追播面积232685㎡，草花养护面积1025㎡。包括但不限于苗木修剪整形、水肥管理、病虫害防治、枯枝死株清理、缺株补植、绿地保洁、草花养护、黑麦草籽追播、绿化设施维护等。具体按相关标准执行。

二、承包范围：  清单范围内的联福路、山联路、金港大道延伸段等道路绿化养护项目（二次）

三、承包期

年     月   日起至     年   月    日，为   个月，养护总历时天数：      天；

四、承包方式

项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明养护的方式实施总承包，乙方应对全部养护项目负责，中标以后不得分包、转包。如—经发现上述行为，甲方单方有权立即终止综合养护项目承包合同，由此产生的一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

五、养护质量标准

本项目养护质量标准：合格。养护标准详见养护清单，具体标准参照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准的通知》（苏建园【2015】383号）。

六、合同价款

合同单价：（大写）                /年  （人民币）

￥                  /年

合同总价：（大写）                /2年  （人民币）

￥                  /2年

七、组成合同的文件

（一）组成本合同的文件包括

- 本合同协议书

- 中标通知书

- 投标书及附件

- 本合同协议条款

- 标准、规范及有关技术文件

（二）双方有关养护工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定开展养护。

九、发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、本合同双方约定甲乙双方签字盖章后生效，至养护期满、验收合格、价款结清自行终止。

发包人（盖章）：                          承包人（盖章）：

法定代表人：                            法定代表人：

派驻现场代表：                          派驻现场代表：

电   话：                                电   话：

地   址：                                地   址：

年  月   日                              年   月   日

协议条款

1 甲方代表

甲方指派        为派驻现场代表，全面负责日常养护作业的管理工作。

2 乙方代表

2.1 乙方指派      为绿地养护项目负责人，具体负责本养护项目作业工作，并用书面材料报甲方备案。

2.2 项目负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的会议。

2.3 乙方如需更换项目负责人，应至少提前5天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

2.4 甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。

3 甲方工作

3.1 负责向乙方提供中标绿地的有关资料。

3.2 组织召开养护作业技术交底会。

3.3 负责乙方的日常养护作业的管理和检查（定期检查和抽查相结合）。每月底对乙方作出下月度养护工作计划布置和对当月度养护工作进行考核 （全年考核12次） ，考核按有关养护工作考核标准结合甲方养护工作计划要求综合进行，合同期满综合考核考评。

3.4  甲方每月对乙方的养护质量进行检查考核，按本合同有关条款，支付相应养护经费。

3.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

3.6甲方对于乙方因台风、雪灾等突发事件，需及时处理的绿化抢险工作发生的费用，按照《无锡市城市绿化抢险救灾资金使用管理办法》给予适当资金补贴。

3.7在合同期内，因国家需要征用、改造、临时占用绿地等需要调整乙方管护绿化地段和管护等级时，乙方应服从大局，退出原养护地段，或相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

3.8甲方对乙方因养护管理不当，受到相关部门点名批评、媒体曝光、群众举报的，视情况扣除一定的养护经费，其中相关部门点名批评每次扣1000-2000元，情节严重的扣3000-5000元；媒体曝光后经查实的，每次扣3000-5000元；群众举报经查实的，每次扣1000-3000元。

3.9甲方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

4 乙方工作

4.1 根据甲方养护工作计划，乙方承担日常养护内容有：包括但不限于苗木修剪整形、水肥管理、病虫害防治、枯枝死株清理、缺株补植、绿地保洁、草花养护、黑麦草籽追播、绿化设施维护等。

4.2 做好详细的养护台账，建立养护档案，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按甲方要求及时上报。

4.3 建立巡视报告制度，每天有专人进行对绿化等设施的巡视，并做好每日巡视记录。如乙方承包管护绿地的绿化受到非法占用、损坏等，乙方须承担经济赔偿和相关责任。发现养护范围内公用设施等缺损，应在原位置设置明显的安全标志，及时与甲方联系，否则乙方将承担相应责任。甲方应对因巡视不到位导致绿地受损事实，给予乙方一定的经济处罚和扣分处理。

（1） 巡视中如发现绿化设施损坏，应在24小时内处理完毕，如发现人为造成的绿化设施损坏，必须在24小时内书面报告甲方和所在地监察部门。

（2） 巡视中发现绿地内有违章搭建及其它破坏绿化等现象，必须当场予以制止，立即报告所在地的监察部门，协助做好有关工作，并将处理结果报告甲方。

（3） 汛期和台风季节要加强人员值班，随时处理各种情况。

4.5 超出常规养护范围的工作，需提前报甲方审批。中标地段原设施量清单中未纳入的周围相邻绿化（单位绿化或责任管护单位不明的绿化），在该项目交接完毕后5日内书面提交具体位置及设施量清单，经甲方核验纳入经费核算范围，未及时提出的，视作无偿义务养护。

4.6 及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

4.7 按时按量完成甲方交办的其他突击性任务和指令性任务。

4.8 加强法定节假日的正常养护维修工作。

4.9 乙方应服从所在地的绿化行政主管部门的行业管理。

4.10 如有移伐树木、占用绿地等事项，乙方应及时无偿负责移伐树木、占用绿地后的绿地修复工作。

4.11 在承包期内承包人应服从发包人的安排，做好以下服务工作：

（1）因不可抗力造成的抢修保养工作

（2）防汛抗灾期间的汛前、汛期、汛后的各项工作；

（3）养护相关的社会职能工作；

（4）上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

（5）确保国定节假日的养护维修工作。

4.12 乙方有偿或无偿承担防范、杀灭四害等有关规定的义务，所使用的肥料、农药等符合环保标准。

4.13 乙方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

养护组织设计

5 进度计划

5.1 乙方在本合同生效后15天内上报全年养护作业维修计划和该项目养护管理人员网络组成表，并结合季节特点和绿化状况，制定季度、月度养护计划、材料计划送交甲方。甲方在7天内予以确认。

5.2 乙方必须按甲方确认的进度计划组织养护作业，接受甲方对进度的检查、监督。养护作业实际进度与经确认的进度计划不一致时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

质量与考核

6 质量标准

养护维修质量标准参照本“项目要求”约定的质量标准。因乙方原因养护质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

7 检查和考核

7.1 乙方应认真按照补充条款中约定的质量标准进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

7.2 对于养护质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在两天内不整改的或整改效果不符合要求的，由甲方派其他队伍整改，费用在乙方养护费中扣除。

7.3 乙方养护期间的乔灌花草保存率低于要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活，补植费用由乙方承担。若乙方未按规定补植，甲方有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费从乙方养护费中扣除。

7.4 甲方按照相关考核办法和规定中约定的考核奖惩办法进行考核。扣分情况直接与养护经费挂钩，甲方每月依据《锡山区绿地养护管理（二级养护）考核评定表》对乙方上月养护工作进行考核评分。此评分标准以100分为满分，90分以上为优秀，80-90分为合格，80分以下为不合格。未达到优秀者，少1分，扣当月养护款的1%，以此类推。考核得分低于80分的，该月养护费用不予支付，且乙方应按甲方要求限期整改。连续2次考核得分低于80分为考核不合格，甲方有权终止合同。甲方有权无条件单方面终止合同。乙方接到甲方通知后24小时内必须无条件清退出场，由此造成的经济损失由乙方承担，原已完成的工作量按实结算。

7.5乙方退出管护，绿地交接按《无锡市重点绿化工程竣工移交养护交接办法》与下一接管单位办理绿地交接手续，绿地需在规定时间内按要求整改到位后交付，逾期整改不到位由接管方进行整改，所需费用由原养护单位支付。

安全文明养护

8 安全文明养护与检查

8.1 乙方应做好养护作业管理区内的安全管理工作，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

8.2 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的，由乙方承担一切责任和损失。

9 安全防护

养护作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，养护期间按规定做好安全标识。

10 事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。

合同价款与支付方式

11合同价款

11.1 合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。

11.2 乙方应向甲方提交月度养护作业统计报表。甲方可以按报表内容进行计量与考核，考核结果作为合同价款支付的依据。

11.3 如实际养护作业量与设施量清单有出入时，乙方按照补充条款约定的时间上报计划变更单，经甲方审核并报有关部门审定后方可在下月养护计划中调整。

11.4 对乙方超出养护范围和因乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计量。

12支付方式

12.1本合同养护期2年。

12.2本合同养护费按季度支付，但支付金额以甲方月度考核结果为准。

12.3月度考核：甲方每月依据《锡山区绿地养护管理（二级养护）考核评定表》对乙方上月养护工作进行考核评分。此评分标准以100分为满分，90分以上为优秀，80-90分为合格，80分以下为不合格。未达到优秀者，少1分，扣当月养护款的1%，以此类推。考核得分低于80分的，该月养护费用不予支付，且乙方应按甲方要求限期整改。连续2次考核得分低于80分为考核不合格，甲方有权终止合同。

12.4按季度考核支付，前半年度支付不超单年合同价的50%（此费用需按照考核结果扣除相应费用，如有），一年服务期满后按照考核情况付清尾款。

预付款支付方式：合同签订后30日内，甲方可向乙方支付第一年合同总金额的10%作为预付款，预付款在项目第一次请款时一次性扣回。当期付款金额不足抵扣的，在下期请款款中进行抵扣，直至预付款全部抵扣完毕。如在签订合同后，乙方明确表示无需预付款的，甲方可不提供预付款。

12.5实际作业中产生乙方中标项目清单中没有的项目，经甲方审核确认后按实际发生量结算:项目单价经甲方送相关部门审核后核定，审核确认后的单价作为结算依据。

12.6本项目合同为固定单价(含税)合同，并作为结算依据，合同总金额不作为结算依据，最终按实际发生量结算，如不发生工作量，到期合同自行解除，乙方不得要求任何赔偿。由于实际工作量不可预估，乙方自行承担风险。

12.7固定单价不因市场价格波动、政策性调整等任何因素而调整。乙方不得以人工涨价、机械涨价、最低工资上调、定额单价上调等任何理由改变中标单价。

12.8履约担保要求及形式

1.收取履约保证金形式：以履约保函形式缴纳或提交。

2.收取履约保证金金额：合同价款的10%。

3.履约保证金期限：履约保证金在本项目验收合格后一次性退还。

4.履约保证金的缴纳时间：乙方在签订合同后5个工作日内，向甲方提交履约保证金。

5.退付办法：与乙方提交履约保证金的方式相同。

6.履约保证金不予退还的情形：①由于中标方的原因不能履约的；②在履行合同期间发生重大安全事故，给采购人造成不良影响和严重经济损失的。

7.逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约金。

违约和争议

13 违约

13.1 甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不能按合同约定履行自己的各项义务，以及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括支付违约导致乙方增加经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息），相应顺延工期；按协议条款约定支付违约金和赔偿因违约给乙方造成的窝工等损失。

13.2 乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准，乙方按协议条款支付违约金并赔偿因违约给甲方造成的损失。

13.3 因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

13.4合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

14 争议

14.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商，协商不成的可向无锡市锡山区人民法院提起诉讼解决，违约方应承担守约方因此支出的诉讼费、律师费、保全费、保函费等合理费用。

14.2发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持养护连续性：

（1） 合同确已无法履行；

（2） 双方协议停止养护作业；

（3） 仲裁机关要求停止养护作业；

（4） 法院要求停止养护作业。

15合同终止

15.1 承包范围内的养护管理项目，乙方不得采取任何形式实施分包和转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止或解除养护承包合同，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担；

16其他

16.1 在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方性法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

16.2 如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

16.3 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。

17合同生效与终止

双方在合同协议书中约定合同生效方式。双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。

合同份数与解释

17.1合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

17.2本合同的解释权在无锡市锡山区东港镇人民政府。

| 锡山区绿地养护管理（二级养护）考核评定表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核工程： 单位名称： 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 编号 | 考核标准 | 分值 | 扣分标准 |  | 扣分 | 得分 |
| 显见性问题 | 1 | 绿地基本整洁，无枯枝病叶，无垃圾。无明显杂物（纸屑、果壳、塑料纸、砖头石块、堆物、堆料、搭棚等）。 | 5 | 有一内容不到要求，扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 2 | 绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等），水面杂物能日产日清，能做到保洁及时。 | 5 | 有一内容不到要求，扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 3 | 发现侵占绿地、砍伐树木现象及时阻止，及时汇报。 | 5 | 及时上报、阻止得2分， |  |  |  |
| 技术性工作 | 4 | 场地排水坡度恰当，无积水，有排水沟。 | 5 | 发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | 树木生长势好，枝条健壮，无枯枝、无死杈，绿地内无死株、缺苗，补植迅速。 | 5 | 有一内容不到要求，扣2分。 |  |  |  |
|  | 6 | 做好绿地内植物病虫害的防治工作，危害状不明显。病虫害较严重时，应及时防治，措施得力。结合冬季修剪，冬耕消灭越冬的虫茧、虫蛹、越冬的虫蛹等活动。 | 5 | 危害状明显发现一处扣1-2分，大面积危害扣3-4分。 |  |  |  |
|  | 7 | 树干或树干重心与地面基本垂直，支撑应稳定，牢固一致。对树体伤口应清理，修整后消毒，涂保护剂，发现树洞要及时修补。 | 5 | 发现树木歪斜应扶正，否则扣1分。违反规定有一项扣1分。 |  |  |  |
|  | 8 | 冬季树木统一涂白，做好防扫雪等植物保护性工作 | 5 | 涂白不及时，扣1-2分，不到位扣2分。 |  |  |  |
|  | 9 | 及时耕除杂草，树穴整修，绿篱两侧30厘米内无杂草或草坪 | 5 | 有一内容不到要求，扣1-2分。 |  |  |  |
|  | 10 | 灌木、色块、草坪修剪及时，平面平整，高度统一，棱角清楚，球形圆整。 | 5 | 发现乱剪或不及时修剪扣1-2分。凡草坪生长超过平面7cm、色块、绿篱生长超过8cm未修剪的不得分。 |  |  |  |
| 技术性工作 | 11 | 雨季及时排水，绿地不积水，高温季节及时灌水，叶面喷水，做好台风季节的防护工作。暴雨前应检查排水设施是否畅通，暴雨堵塞管道或积水时应及时采取排水措施。 | 5 | 发现一处积水扣1分，植物缺水影响生长或死亡扣4分，植株抗台风、防护工作做不好，有一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 12 | 按苗木长势情况施基肥，做好保质、保量、及时。树木、草坪、地被要按要求施追肥1-2次。 | 5 | 少施一处扣3分，施肥不足或不按要求扣2分。 |  |  |  |
| 管理标准 | 13 | 绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。按月上报养护计划及上月工作总结。 | 5 | 记录不全及内容乱记不真实扣1分。不及时上报月养护计划扣2分。 |  |  |  |
|  | 14 | 配足养护人员，按照技术操作规程工作。工作人员统一着装。在规定时期内及时做好甲方下达的任务。 | 5 | 不按规程作业，人员不足，发现一次扣5分；无人员不得分。着装不统一扣5分，有无故拖延者发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 15 | 积极参加我单位组织的各类会议、活动。 | 5 | 无故缺席或借故中途离开，发现一处扣2分。 |  |  |  |
| 社会监督 | 16 | 被上级领导批评、市民投诉、新闻媒体曝光问题的 | 15 | 被上级领导批评、市民投诉、新闻媒体曝光属养护单位责任的一次扣5分，在养护标段内但非养护单位责任且已及时上报的不扣分、未及时上报的一次扣5分。 |  |  |  |
| 其他 | 17 | 乡镇绿化主管部门发现的问题应积极整改到位，配合乡镇做好各项检查工作。 | 10 | 乡镇主管部门发现问题的扣2分/次，整改不及时扣5分/次，配合工作不到位的5分/次。 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 说明：1考核小组每月对辖区绿化考核一次，各级领导、城管大队、督查室在巡查或督查过程中发现的问题以及各类市民投诉、媒体曝光等方面的问题都作为日常考核的依据。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2此评分标准以100分为满分，90分以上为优秀，80-90分为合格，80分以下为不合格。未达到优秀者，少1分，扣当月养护款的1%，以此类推。考核得分低于80分的，该月养护费用不予支付，且乙方应按甲方要求限期整改。连续2次考核得分低于80分为考核不合格，甲方有权终止合同。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评分人： |  |  |

五、附件

## 评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

1.投标报价                                25分

2.投标供应商综合评价                      25分

3.技术方案                                50分

（二） 本项目评分标准

1.投标报价（25分）

用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分。

价格扣除：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2. 投标供应商综合评价（25分）

（1）业绩（2分）：投标供应商自2023年1月1日以来承担过类似项目的，有1个得1分，本项最高得2分。（注：投标文件中须提供合同扫描件、收付款凭证扫描件并加盖公章上传系统，时间以合同签订日期为准，其中在一个服务期内同一个单位分年度多次签订的合同仅计入一个合同。未按要求提供不得分）

（2）荣誉证书（2分）：投标供应商自2023年1月1日以来获得市级及以上行政主管部门颁发的与本项目服务有关的奖项，得2分。（注：投标文件中须提供荣誉证书或获奖文件扫描件并加盖公章上传系统，有效时间以荣誉证书落款日期或获奖文件颁发日期为准，荣誉证书落款日期与获奖文件颁发日期不一致的，以获奖文件颁发日期为准，未按要求提供不得分）

（3）拟投入人员情况（16分）：

①本项目拟配备的人员中（不含项目负责人），具备园林绿化相关专业中级职称证书的，每1人得1分；具备园林绿化相关专业高级职称证书的，每1人得2分。本项限评6人，本项最高得12分。同一人提供多个职称的，按照最高职称等级计取得分。如职称证上未注明专业，则以毕业证书或学位证书或专业技术资格评审申报表上所注专业为准，只须提供一种原件扫描件，以证明其专业。

②本项目拟配备的人员中（项目负责人除外），具备二级技师（含）以上园林绿化工技能等级证书的，每1人得0.5分，本项最高得2分。

③本项目拟配备的人员中（项目负责人除外），具有高处作业特种作业操作证的得1分，本项最高得1分；具有起重机相关专业特种作业操作资格证的得1分，本项最高得1分。本项最高得2分。

注：a.投标文件中附《人员配置表》（格式见附件），上述人员须为《人员配置表》中人员。①、②、③人员不得重复得分。提供上述人员相关证书（其中技能等级证书需提供证书原件扫描件及技能人才评价工作网查询截图）以及投标供应商为其缴纳的连续三个月[至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月)]的社保证明扫描件加盖公章上传系统，未按要求提供不得分。

b.园林绿化相关专业指园林规划设计、景观工程设计、环境艺术、园林工程技术、景观学、风景园林、园艺、园林等园林绿化类。

c.技能等级证书必须是中华人民共和国劳动和社会保障部（或中华人民共和国人力资源和社会保障部）颁发的技能等级证书或在技能人才评价工作网备案的技能等级证书。

（4）拟投入设备情况（5分）

满足“采购需求和技术有关要求”中设备最低配置要求的基础上:

①投标供应商另配备一辆物料粉碎车，得1分；

②投标供应商另配备一辆绿化综合养护车（智能绿篱修剪车），得1分；

③投标供应商另配备一辆专用制式水车（核定载质量10吨及以上），得1分，最高得2分；

④投标供应商另配备一辆随车起重运输车，得1分。

注：投标文件中附《机械设备配备表》（格式见附件）。上述机械设备为自有的，投标时须提供机械设备照片、购置发票（发票抬头必须与投标人名称一致）、行驶证扫描件；上述机械设备为租赁的，投标时须提供机械设备照片、有效期内的车辆租赁协议、租赁发票、行驶证扫描件。上述资料按要求上传至投标文件中，未按要求提供不得分。

3.技术方案（50分）（暗标）

1）项目总体概述（6分）

内容包括但不限于：①项目技术文件编制总体设想（3分）、②编制依据、编制说明、编制原则（3分）

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强。以上内容不存在瑕疵的该条得3分，以上内容存在1处瑕疵则该条得2分；以上内容存在2处瑕疵则该条得1分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。

2）养护项目内部人员组织、分工和责任制落实措施（8分）

内容包括但不限于①养护人员配备与任务分工（2分）、②各部门工作职责及主要人员岗位职责（2分）、③劳动力管理（2分）、④考核办法（2分）。

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分，以上内容存在1处瑕疵则该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵则该条得1分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。

3）项目养护方案（12分）

内容包括但不限于：①参照考核细则中的养护作业具体要求中二级管护绿地和三级管护绿地的内容（3分）、②根据植物生长规律和季节特点制定相应的养护方案，根据项目绿地中存在的主要问题，如空秃地、困难地、色块草坪老化退化、种植基础差等问题提出有针对性的解决方案（3分）、③年度养护计划（3分）、④专项方案（3分）。

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强。以上内容不存在瑕疵的该条得3分，以上内容存在1处瑕疵则该条得2分；以上内容存在2处瑕疵则该条得1分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。

4）安全文明施工及环境保护措施（7分）

主要包括但不限于根据绿地实际情况制定①养护施工措施、扬尘保护措施、噪声防治措施（3.5分）；②工程车辆滴洒抛漏管理及惩处措施、工程车辆的合法手续、工程概况告示牌、安全文明措施不到位的处罚措施、保证相关措施落实到位的承诺（3.5分）。

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强。以上内容不存在瑕疵的该条得3.5分，以上内容存在1处瑕疵则该条得2.5分；以上内容存在2处瑕疵则该条得1.5分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得7分。

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。

5）服务质量保障措施（8分）

以达到养护要求质量标准为目的编制服务质量保障措施，内容包括但不限于：①质量控制目标（2分）、②质量控制方法（2分）、③质量控制通用措施（2分）、④质量保证关键环节控制（2分）

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分，以上内容存在1处瑕疵则该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵则该条得1分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。

6）抢险救灾应急预案（5分）

内容包括但不限于①教育培训、安全抢险、人员配备（2.5分）；②日常巡查、灾后恢复（2.5分）等内容描述。

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2.5分，以上内容存在1处瑕疵则该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵则该条得1分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得5分。

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。

7）服务响应时间（4分）

内容包括但不限于对①响应时间承诺（2分）②保障时间的具体措施（2分）

供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分，以上内容存在1处瑕疵则该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵则该条得1分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。

注：（1）技术方案采用暗标。技术暗标总页数不超过300 页，每超过 1 页扣 0.1 分。

（2）暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。

（3）暗标中所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号、电子签章等，不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

（4）字体、段落、页面布局的设置：

字体：均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。如有必要，可配以图片、表格辅助说明（图片内字体、字号及颜色不作限制，表格中字体为宋体，字号不作限制）

段落：使用1.5倍行间距、字间距标准。

技术方案评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

项目

投标文件

采购编号：

项目名称：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

供应商：             	                      （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	                （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（一）投标函（格式）：

投标函

致：无锡市锡山区东港镇人民政府

一、根据已收到的采购编号为             的      （项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按招标文件中的要求承包本项目。

二、我们愿意提供江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我们同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我们认为你们有权决定中标人。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意双方协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如果我方被确定为成交人，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

（二）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

（采购人）    ：

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标。
    我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
    （一）具有独立承担民事责任的能力；
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    （五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    （六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
    若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

（三）法定代表人授权委托书（格式）

授权委托书

采购编号：

日期：

江苏中鑫万泰工程项目管理有限公司：

（供应商名称）       系中华人民共和国合法企业。

法定地址：                      特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：              ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

供应商法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

# 法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

（四）承诺书（格式）

承诺书一（格式）

承诺书一

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现以上行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

年    月    日

承诺书二（格式）

廉洁承诺书

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5.不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6.不向涉及招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年    月     日

（五）开标一览表（格式）：

开标一览表

供应商名称（盖章）：                                 采购编号：

| 项目名称 | 联福路、山联路、金港大道延伸段等道路绿化养护项目（二次） |
| --- | --- |
| 投标报价（元/年） | 大写： 小写： |
| 投标报价（元/2年） | 大写： 小写： |
| 项目负责人 | 姓名： 联系方式： |
| 服务期 | 2年，合同一年一签，后一年将根据前一年考核情况决定是否续签合同；进驻时间以采购人通知时间为准 |
| 质量标准 | 合格。养护标准详见养护清单，具体标准参照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准的通知》（苏建园【2015】383号）。 |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：               日期：   年   月   日

填写说明：

1.本表中投标报价金额为明细报价表中报价合计金额，即明细报价表中所有报价之和。

（六）明细报价表（格式）：

明细报价表

投标供应商（盖章）

采购编号：

| 序号 | 道路名称 | 养护等级 | 绿化养护面积（㎡） | 绿化养护单价 （含税，元） | 黑麦草籽追播面积 （㎡） | 黑麦草籽追播单价（含税，元） | 草花面积 (m2) | 草花单价（含税，元） | 养护期限（年） | 一年总价（含税，元） | 二年总价（含税，元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联福路北延 (锡虞路~老锡沙线) | 二级养护 | 152539 |  | 104365 |  | 575 |  | 2 |  |  |
| 2 | 金港大道 | 二级养护 | 28266 |  | 12800 |  | 450 |  | 2 |  |  |
| 3 | 银杏西路 | 三级养护 | 11915 |  | 7500 |  |  |  | 2 |  |  |
| 4 | 山联路 | 二级养护 | 108600 |  | 66020 |  |  |  | 2 |  |  |
| 5 | 港下幼儿园停车场 | 三级养护 | 781 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 6 | 港下实验小学停车场 | 三级养护 | 4687 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 7 | 创业西路、坝里桥路、高巷路、亚光路、东港西路 | 三级养护 | 19854.5 |  | 16000 |  |  |  | 2 |  |  |
| 8 | 东港西路延伸段 | 三级养护 | 6766 |  | 6000 |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 | 安羊路 | 三级养护 | 22796.3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 10 | 港羊路 | 三级养护 | 37314.7 |  | 20000 |  |  |  | 2 |  |  |
| 11 | 暂列金 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 50000 |  |
| 12 | 一年合计（含税） | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 二年合计（含税） | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：               日期：   年   月   日

报价合理性分析表（格式）

报价合理性分析表（格式）

| 序号 | 内容 | 投入总数量（人） | 人工工资（元） | 养护作业人员年度费用合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护作业人员 |  |  |  | 1、养护作业人员投入数量以《人员配置表》为准，不得低于最低作业人员配置要求 2、人工工资不得低于2660元/人/月 |
| 2 | 年度养护费用报价（元） |  |  |  | 与开标一览表的“投标报价（元/年）”须一致 |
| 3 | 投标报价汇总（元） |  |  |  | 与开标一览表中的“投标报价（元/2年）”须一致 |
| 4 | 人工费占比 | % |  |  | 养护作业人员合同期内总人工费（2年）/投标报价汇总 |
| 5 | 人工费占比标准 | 34.99% |  |  | 采购文件“采购需求”中人工费占比标准 |

注：1.单价、合价均以人民币元表示，金额及百分比精确到小数点后2位。

2.人工费占比不得高于招标文件中规定的人工费占比标准，如高于标准按无效标处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表盖章或签字：

（七）人员配置表（格式）

人员配置表

供应商名称（盖章）：                                       采购编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.表格不够可自行延长。

2.上表人员必须包含评分点中的人员，按照评分标准要求提供相关资料。

3.以上材料请附本表之后。

（八）机械设备配备表（格式）

机械设备配备表

供应商名称（盖章）：                                       采购编号：

| 序号 | 设备名称 | 具体型号参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1.表格不够可自行延长。

2.上表机械设备必须包含评分点中的机械设备，按照评分标准要求提供相关资料。

3.以上材料请附本表之后。

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 日期：

（九）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（十）残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

（十一）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

供应商名称（盖章） ：                                采购编号：

（1）如我方中标，将此次所提供的投标机械化作业车辆加装卫星定位一体机、视频摄像头等监控装置，作业人员佩戴所属公司具有一键呼叫和定位功能的工号牌，将作业人员和机械化车辆统一接入区级智慧监管平台（费用由我方自行承担）。

（2）......（自行添加）

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：

（十二） 偏离表（格式）：

偏离表

采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长。

（十三）服务方案（详见评分标准）