招　标　文　件

项目名称：2026年电子病历系统政策功能提升及系统运维

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0094

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2026年5月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………40

- 投标文件格式………………………………42

# 第一章  投标邀请

受南京鼓楼医院委托，南京市公共资源交易中心就2026年电子病历系统政策功能提升及系统运维进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0094

2.项目名称：2026年电子病历系统政策功能提升及系统运维

3.预算金额：340万元

4.最高限价：300万元。

5.采购需求（简介）：南京鼓楼医院历来重视信息化在医院中的发展作用，医院现已建有完善的医疗信息化体系，各业务系统均已较为完善。医院现有电子病历系统已建成多年，为了推进医院整体信息化发展，满足最新的政策、标准要求以及医院自身的个性化需求，需进行电子病历系统政策功能提升采购；同时，为了电子病历系统持续稳定运行，需进行电子病历系统运维服务的采购，以提供持续的升级与日常运行保障服务。

本项目建设整体设计上需和医院信息化建设顶层设计保持一致性；要求本项目建设内容须与现有建设的软件保持延续性、兼容性，以实现现有软件的平滑升级和功能扩展。（详细内容见本招标文件第四章）

- 6.合同履行期限：项目清单中1-33项服务实施周期180天，34项电子病历系统运维服务期限自2026年9月8日起至2027年9月7日。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年6月18日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：黄老师，收件地址：南京市玄武区双龙巷5号4楼410（南京鼓楼医院医用物资采购中心），联系电话：025-83105006。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京鼓楼医院

地  址：南京市鼓楼区中山路321号

联系人：黄老师

联系电话：025-83105006

2.交易中心

地  址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：邹女士

联系电话：025-68505810

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

24.7 异常低价审查

24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 超出政府采购法定期限的质疑；

36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.实施本国产品标准及相关政策

43.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

43.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

43.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

43.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

43.5政策执行要求

- （1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

- （2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

44.数据交易说明

数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额10%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订且服务团队人员到位后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 系统开发完成并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

10.7 网络安全、市场准入要求（如有）：

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额  1% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日 0.1%   向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的  1% 。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日 0.1%   向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额 1%  的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

南京鼓楼医院历来重视信息化在医院中的发展作用，医院现已建有完善的医疗信息化体系，各业务系统均已较为完善。医院现有电子病历系统已建成多年，为了推进医院整体信息化发展，满足最新的政策、标准要求以及医院自身的个性化需求，需进行电子病历系统政策功能提升采购；同时，为了电子病历系统持续稳定运行，需进行电子病历系统运维服务的采购，以提供持续的升级与日常运行保障服务。

本项目建设整体设计上需和医院信息化建设顶层设计保持一致性；要求本项目建设内容须与现有建设的软件保持延续性、兼容性，以实现现有软件的平滑升级和功能扩展。

（二）项目建设遵循标准

在系统的建设、运行管理、维护的全过程中，要遵循相应的国标、部标和行业标准，遵循包含但不限于以下国际标准和部门、地方标准：

1、《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》（2018版）；

2、《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》；

3、《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》2020年版；

4、卫生健康委《卫生信息框架标准》；

5、卫生健康委《医院基本数据集标准》；

6、卫生健康委《公共卫生信息分类框架和基本数据集标准》；

7、卫生健康委卫生机构（组织）分类与代码（WS218-2002）；

8、卫生健康委疾病分类与代码等标准；

9、软件代码及接口的数据编码采用国际、国家现阶段标准规范，遵循国际、国内相关标准。国际标准：HL7标准、DICOM医学影像数据标准、LOINC实验室检验标准、SNOMED医院术语标准、ICD9、ICD10国际疾病编码标准等相关国际标准；

10、遵循国际和国家数据字典标准规范、省部委数据字典、地区和用户数据字典规范；国际标准的病种分类、药品分类、治疗检查分类等各种字典库，执行的编码标准。

以上标准如有更新，按更新后的标准执行。

## 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限 （元） | 所属行业 | 属性 | 数据交易类型（如有） | 政府强制采购节能产品（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院患者出院带药追溯码功能接口 | 1 | 项 | 主要产品 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 2 | 增加双通道药品判断提示功能改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 3 | 提高四级手术术前多学科讨论完成率需求改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 4 | 实现门诊生育保险自助缴费配合系统改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 5 | 知情同意书提示与打印信息需求优化改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 6 | 门急诊住院病历质控接口变更改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 7 | 影像平台接口变更改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 8 | 门急诊处方增加门特标记改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 9 | 患者床头卡增加低倍率标记显示改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 10 | 泛知情同意系统功能改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 11 | 长期口服药单打印改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 12 | 门急诊报告药单独成方改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 13 | 转科检验条码改造功能 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 14 | 对接抗菌药物管控系统，实现门急诊住院抗菌药物管控改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 15 | 无纸化药房系统对接改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 16 | 对接住院医生工作站的DRG系统，实现低倍率病例管理改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 17 | 实现住院体检病历报告改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 18 | ⻔急诊审⽅节点调整增加控制提醒功能改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 19 | 患者同意书手机二维码签名接口改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 20 | 急诊电子病历区域化显示改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 21 | 对接临床试验一体化平台（GCP系统） | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 22 | 非死亡患者不能创建死亡记录控制改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 23 | 互联网医院接口增加开立诊疗处方接口改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 24 | 死亡报卡要求内容不可以存在特殊字符改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 25 | 死亡上报增加直报结果功能改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 26 | 慢病接口直报方式变更改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 27 | 医院预约挂号管理系统对接改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 28 | 电子病历系统调阅检验PDF报告功能改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 29 | 弱口令密码修改需求改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 30 | 再次手术原因及分析弹框界面调整改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 31 | 住院审方节点调整需求改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 32 | 院内会诊增加填写评价功能与相关会诊报表统计实现改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 33 | 增加高风险就诊显示功能改造 | 1 | 项 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |
| 34 | 电子病历系统运维服务 | 1 | 年 |  | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | 否 |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### （一）技术要求

1. 政策功能提升

| 序号 | 软件功能模块 | 软件功能子模块（接口） | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药师工作站 | 住院患者出院带药追溯码功能接口 | 1）根据南药系统追溯码接口要求，提供住院患者的出院带药发药的患者信息接口 2）根据南药系统追溯码接口要求，提供住院患者的出院带药发药的药品发药信息接口 3）根据南药系统追溯码接口要求，提供住院患者的出院带药退药的患者信息接口 4）根据南药系统追溯码接口要求，提供住院患者的出院带药退药的药品退药信息接口 5）根据南药系统追溯码接口要求，提供医嘱号(OrderNo)需要进行拼接（拼接方式：发药时间精确到秒+发药单号+take+账目类别） |
| ▲2 | 门急诊、住院医生工作站 | 增加双通道药品判断提示功能改造 | 1）药品字典增加双通道药品标记的显示 2）与HIS系统接口增加双通道药品同步接口，用于从HIS系统获取双通道药品标记 3）根据HIS系统同步的双通道药品标记，更新保存到药品字典信息中 4）门急诊医生工作站，医生开具处方选择药品目录时，在“基础目录”列，增加显示“双通道”标记，显示格式（国基¦国家集采¦重点监控¦双通道） 5）住院医生工作站，医生下临时医嘱选择药品目录时，在“基础目录”列，增加显示“双通道”标记，显示格式（国基¦国家集采¦重点监控¦双通道） 6）住院医生工作站，医生下长期医嘱选择药品目录时，在“基础目录”列，增加显示“双通道”标记，显示格式（国基¦国家集采¦重点监控¦双通道） |
| 3 | 住院医生工作站 | 提高四级手术术前多学科讨论完成率需求改造 | 1）规定的四级手术必须进行多学科会诊讨论，系统根据规则自动生成多学科会诊，此类会诊不计会诊费用 2）规定的四级手术范围外的手术开立时，系统询问是否生成多学科会诊，由医生自行选择 3）医生选择进行手术前多学科讨论时，系统自动生成多学科会诊，此类会诊不计会诊费用 4）医生填写完手术申请，“完成”申请时系统进行控制必须发起会诊申请 5）医生发起会诊申请时，会诊类型：自动生成指定会诊类型的会诊，会诊类型不允许修改 6）医生发起会诊申请时，会诊目的：默认为“四级/高风险手术术前多学科讨论”，允许修改 7）医生发起会诊申请时，会诊科室：默认邀请营养科、药学部、影像科、麻醉科4个科室，允许修改 8）会诊科室修改时，需要进行限制，至少有3个科室 9）系统增加会诊特殊标识：手术医嘱触发的会诊与其他普通会诊能区分 10）系统增加控制：手术医嘱有效时，手术触发的会诊不允许删除或取消 11）系统增加控制：已经开立过会诊，后续开立四级手术时也必须再次申请会诊 12）增加会诊记录带入病历的功能，格式要求：科室+医生：意见内容 |
| 4 | 门急诊医生工作站 | 实现门诊生育保险自助缴费配合系统改造 | 1）与HIS系统挂号接口增加患者生育保险余额标记，用于从HIS系统获取生育保险余额 2）门急诊医生工作站，门诊病人信息栏增加生育保险余额显示 3）门急诊医生开立的处方时，医生手动进行标记是否属于生育保险处方，系统增加生育保险处方标记功能，并自动分方处理 4）门急诊医生开立的处方保存时，系统增加生育保险处方标记保存功能 5）门急诊医生可以选择已经开立的生育保险处方，修改成普通处方 6）门急诊医生可以选择已经开立的普通处方，修改成生育保险处方 7）系统增加配置，只有妇产科医生开方时可以进行生育保险处方标记 8）与HIS系统处方接口增加生育保险处方标记，用于同步给HIS系统，便于生育患者进行结算 |
| ★5 | 住院医生护士工作站 | 知情同意书提示与打印信息需求优化改造 | 1）住院护士工作站，患者出区时，去掉判断同意书的弹框提示 2）住院医生工作站，提交出院医嘱时，增加判断同意书的弹框提示 3）住院医生工作站，提交转科转区医嘱时，调整判断同意书的弹框提示 4）转科转区、出院医嘱提交时，弹框提醒内容调整如下： 【可在电子病历“同意书”模板中选择打印本次住院《药品、项目、耗材使用知情同意书》，并核对下列内容是否已向患者或其家属履行告知义务并签字。 （1）单价超出100元且自付比例30%以上的药品 （2）单价超出100元且自付比例40%以上的诊疗项目医疗服务设施或医用耗材 （3）单价超出1000元的医用耗材】 |
| 6 | 门急诊、住院医生工作站 | 门急诊住院病历质控接口变更改造 | 1）根据病历质控系统接口要求，增加门诊环节质控接口 2）根据病历质控系统接口要求，增加住院环节质控接口 3）根据病历质控系统接口要求，增加质控登录接口 4）门急诊医生保存病历时，调用门诊环节质控接口 5）门急诊医生删除病历时，调用门诊环节质控接口 6）住院医生保存病历时，调用住院环节质控接口 7）住院医生提交病历时，调用住院环节质控接口 8）住院医生删除病历时，调用住院环节质控接口 9）门急诊会诊单保存会诊单时，调用会诊单门诊环节质控接口 10）门急诊会诊单删除会诊单时，调用会诊单门诊环节质控接口 11）住院会诊单保存会诊单时，调用会诊单住院环节质控接口 12）住院会诊单删除会诊单时，调用会诊单住院环节质控接口 13）门急诊病人列表增加调用质控H5页面链接的质控结果展示功能 14）住院患者床头卡增加调用质控H5页面链接的质控结果展示功能 15）电子病历系统登录时，调用病历质控登录接口 16）电子病历系统切换时，调用病历质控登录接口 17）电子病历系统退出时，调用病历质控退出接口 18）门急诊医生保存处方时，调用门诊环节质控接口 19）门急诊医生删除处方时，调用门诊环节质控接口 20）住院医生保存长期医嘱时，调用住院环节质控接口 21）住院医生保存临时医嘱时，调用住院环节质控接口 22）住院医生提交长期医嘱时，调用住院环节质控接口 23）住院医生提交临时医嘱时，调用住院环节质控接口 24）住院医生删除长期医嘱时，调用住院环节质控接口 25）住院医生删除临时医嘱时，调用住院环节质控接口 26）住院医生停止作废长期医嘱时，调用住院环节质控接口 27）住院医生取消作废临时医嘱时，调用住院环节质控接口 28）根据病历质控系统接口要求，增加门诊病人切换质控接口 29）根据病历质控系统接口要求，增加住院病人切换质控接口 30）门急诊医生切换病人时，调用门诊病人切换质控接口 31）住院医生医嘱管理切换病人时，调用住院病人切换质控接口 |
| 7 | 门急诊、住院医生工作站 | 影像平台接口变更改造 | 1）根据影像平台接口变更要求，调整门诊患者影像平台报告接口（通过门诊号、患者类型等参数查询患者检查列表） 2）根据影像平台接口变更要求，调整住院患者影像平台报告接口（通过住院号、患者类型等参数查询患者检查列表） 3）医技报告查看模块，按要求调整参数调用门诊患者影像平台接口，用于查看门诊患者影像原始报告 4）医技报告查看模块，按要求调整参数调用住院患者影像平台接口，用于查看住院患者影像原始报告 5）医嘱管理模块，按要求调整医技报告查看时调用住院患者影像平台接口 6）住院病历夹模块，按要求调整医技报告查看时调用住院患者影像平台接口 7）门急诊医生接诊模块，按要求调整医技报告查看中调用门诊患者影像平台接口 8）会诊申请模块，按要求调整医技报告查看中调用住院患者影像平台接口 |
| 8 | 门急诊医生工作站 | 门急诊处方增加门特标记改造 | 1）与HIS系统接口增加门特患者标记，用于从HIS系统获取门特患者标记 2）与大数据中心系统接口增加药品处方同步接口，用于将患者本次就诊开立的药品处方传送给大数据中心系统 3）与大数据中心系统接口增加检验处方同步接口，用于将患者本次就诊开立的检验处方传送给大数据中心系统 4）与大数据中心系统接口增加检查处方同步接口，用于将患者本次就诊开立的检查处方传送给大数据中心系统 5）与大数据中心系统接口增加治疗处方同步接口，用于将患者本次就诊开立的治疗处方传送给大数据中心系统 6）根据HIS系统同步的门特患者标记，更新保存到患者信息中 7）门急诊医生站，界面上增加门特患者标记显示 8）门急诊医生接诊患者时，可以根据患者情况修改患者的门特标记并保存 9）与HIS系统获取处方接口，增加门特患者标记字段 |
| ▲9 | 住院医生工作站 | 患者床头卡增加低倍率标记显示改造 | 1）增加在院患者信息查询接口，包含患者住院号、患者本次就诊唯一标识等信息，供国新DRG系统获取 2）增加低倍率结果数据接收接口，包含患者本次就诊唯一标识、患者姓名、drg分组的编码、drg分组的名称等信息，用于国新DRG系统调用，将低倍率结果数据推送给电子病历系统 3）增加低倍率结果数据表，根据国新DRG系统推送数据进行保存处理 4）增加DRG系统页面调用接口，用于医生查看患者的DRG信息 5）住院医嘱管理模块的病人信息栏，增加“低倍率”标识 6）住院医嘱管理模块，医生点击病人的“低倍率”标识，可以调用DRG系统页面 7）住院床位视图列表模式，在“住院信息”列显示低倍率提示信息 8）住院床位视图卡片模式，在卡片上增加“低倍率”图标显示 9）住院床位视图卡片模式，“低倍率”图标显示内容：当“低倍率类型”为1时显示黄底黑字，“低倍率”为2时显示红底白字:“低倍率!” 10）住院床位视图卡片模式，当鼠标移至“低倍率”图标后悬浮提示以下内容： （1）黄底黑字：低倍率，提示如下： 此病例截至今日0点，距离低倍率临界值_元。 此病例截至今日12点，距离低倍率临界值_元。 （2）红底白字：低倍率!，提示如下： 此病例截至今日0点，距离低倍率临界值_元，差距在500元以内，请关注！！！ 此病例截至今日12点，距离低倍率临界值_元，差距在500元以内，请关注！！！ |
| 10 | 住院医生工作站 | 泛知情同意系统功能改造 | 1）增加患者是否同意接口，包含是否同意状态、签署时间、患者姓名等信息，用于移动护理系统通过平台调用该接口传送信息给电子病历系统 2）增加患者是否同意状态和签署时间信息保存的数据表，用于接口同步时保存处理 3）增加患者是否同意变更接口，用于患者中途变更意见后，平台接口将状态信息传给移动护理系统 4）住院医生可以根据患者情况进行是否同意变更选择，由初始勾选不同意后改为同意，医生新增《生物样本库知情同意书》，打印给患者签字，系统会判断患者变更为同意，更新患者是否同意状态信息 5）患者是否同意状态变更为同意时，调用平台接口将状态信息传给移动护理系统 6）住院医生可以根据患者情况进行是否同意变更选择，由初始勾选同意后改为不同意，医生新增《撤销生物样本授权书》，打印给患者签字，系统会判断患者变更为不同意，更新患者是否同意状态信息 7）患者是否同意状态变更为不同意时，调用平台接口将状态信息传给移动护理系统 8）增加患者最新同意状态接口，提供给检验系统同步最新的状态和签署时间信息 |
| 11 | 药师工作站 | 长期口服药单打印改造 | 1）住院医嘱分流规则，增加夜间长期口服药规则 2）系统增加判断，针对住院患者的夜间长期口服药品医嘱请求，分流到夜间长期口服药单据 3）修改打印模板，用于分流到夜间长期口服药品规则的口服药，打印手工摆药单 4）使用分包机时，取消分包机单剂量分包药品的纸质领药单打印，打印手工摆药单 5）停用分包机时，分包机单剂量分包药品的纸质领药单打印按现有方式打印 |
| ★12 | 门急诊医生工作站 | 门急诊报告药单独成方改造 | 1）门诊医生站增加报告药自动分方定制化规则处理：报告药单独成方（一个报告药一张处方） 2）门诊医生站增加报告药分方定制化规则处理：成组报告药，保留成组单独成方 3）急诊医生站的报告药可与输液一起成组，不用进行报告药自动分方定制化规则处理 4）门诊医生站进行分方后，需要再次调用定制化方法，按照定制化规则调整分方结果 5）急诊医生站进行分方后，不需要调用定制化方法 |
| ▲13 | 住院医生工作站 | 转科检验条码改造功能 | 1）与检验系统的检验条码接口调整，增加采集标识用于区分条码的状态 2）如果患者的条码已打印，未采集标本，医生停止出院医嘱时弹窗提醒医生：存在未采集标本的医嘱，请医生选择是否，停止此检验医嘱，选是:停止医嘱；选否:医嘱不停 3）如果患者的条码已打印，未采集标本，医生开出院医嘱时弹窗提醒医生：存在未采集标本的医嘱，请医生选择是否，停止此检验医嘱，选是:作废医嘱；选否:医嘱不作废 4）如果患者的条码已打印，未采集标本，医生停止转科医嘱时弹窗提醒医生：存在未采集标本的医嘱，请医生选择是否，停止此检验医嘱，选是:停止医嘱；选否:医嘱不停 5）如果患者的条码已打印，未采集标本，医生开转科医嘱时弹窗提醒医生：存在未采集标本的医嘱，请医生选择是否，停止此检验医嘱，选是:作废医嘱；选否:医嘱不作废 6）如果患者的条码已打印，未采集标本，医生停止转科医嘱后，护士在转科接收操作时（核对停止医嘱时）弹框提醒“以下医嘱已打印未采集”，然后列出相关医嘱 7）如果患者的条码已打印，已采集标本，医生停止转科医嘱时，检验医嘱不停 8）如果患者的条码已打印，已采集标本，医生开转科医嘱时，检验医嘱不停 9）提供条码作废接口(按条码号作废)定义，检验系统根据接口定义来实现 10）根据检验系统实现的条码作废接口(按条码号作废)，电子病历系统增加调用实现 |
| ★14 | 门急诊、住院医生工作站 | 对接抗菌药物管控系统，实现门急诊住院抗菌药物管控改造 | 1）手术申请模块，选择主手术时，需调用杭州睿知科技抗菌药物管控系统（简称aCDSS）接口，返回对应的手术切口类别 2）手术申请模块，选择主手术时，调用aCDSS接口，如果返回的手术只有1个切口类别，则直接填入，如果有多个切口类别，则弹框让医生选择 3）手术申请模块，副手术信息中增加‘切口类别’字段，用于显示 4）手术申请模块，选择副手术时，需调用aCDSS接口，返回对应的手术切口类别 5）手术申请模块，选择副手术时，调用aCDSS接口，如果返回的手术只有1个切口类别，则直接填入，如果有多个切口类别，则弹框让医生选择 6）住院医生开立抗菌药物的长期医嘱时，需要调用aCDSS接口唤起抗菌干预模块，唤起aCDSS后需阻塞当前医嘱开立过程 7）住院医生开立抗菌药物的临时医嘱时，需要调用aCDSS接口唤起抗菌干预模块，唤起aCDSS后需阻塞当前医嘱开立过程 8）住院医生开立抗菌药物的出院带药时，需要调用aCDSS接口唤起抗菌干预模块，唤起aCDSS后需阻塞当前医嘱开立过程 9）住院医生取消原有抗菌药物‘使用目的及用药申请单’时，需要调用aCDSS接口进行个体化的过程干预，避免医生主观意愿勾选用药目的及循证依据 10）住院医生复制抗菌药医嘱时，需调用aCDSS接口，唤起aCDSS干预模块，如选择多个抗菌药物时依次调用 11）住院医生组套中如选择多个抗菌药物时，需调用aCDSS，依次唤起aCDSS干预模块 12）对于抗菌药皮试领药医嘱，如果医嘱有皮试标记（如青霉素皮试剂），需进行特殊处理，不唤起aCDSS前端干预模块 13）对于抗菌药皮试领药医嘱，如果医嘱没有皮试标记，则进入aCDSS皮试管理过程，结束后需限定医嘱用法为‘皮试’ 14）住院医生开立长期医嘱后，如果通过补临嘱方式增加一剂临嘱，则保持原有功能，不唤起aCDSS（长期医嘱开立过程中已唤起） 15）住院医生站取消抗菌药物处方权限判断功能，在aCDSS中进行分级管理，通过授权方式开立的抗菌医嘱，在住院医生站中开嘱医生信息显示为 ‘授权医生/申请医生’ 16）住院医生禁止在医嘱界面修改抗菌药物、用药时间、医嘱类型（长嘱/临嘱）等信息 17）住院医生开立抗菌药物医嘱保存之前，需要对医嘱时间进行严格控制：用药时间（停止时间-开始时间）必须是在aCDSS设置的医嘱时间范围之内，如果调整了开始时间，结束时间也应作相应调整，需要在医嘱保存之前校验 18）住院医生开立抗菌药物医嘱保存之前，需要对医嘱时间进行严格控制：抗菌药医嘱和溶媒成组医嘱时，需要将抗菌药医嘱作为主医嘱进行执行，溶媒的开始时间和停止时间和抗菌药医嘱保持一致 19）住院医生开立抗菌药物医嘱保存之前，需要对医嘱时间进行严格控制：抗菌药物长期医嘱保存之后，如果医生要修改预停医嘱，停止时间只能向前修改（缩短），不可延长；即使在未保存前作修改，提交保存时也要自动恢复 20）住院医生开立抗菌药物医嘱保存之前，需要对医嘱时间进行严格控制：经过aCDSS返回的抗菌药物医嘱如果要换药，需要调用aCDSS药品修改接口，将之前未保存的抗菌药物取消（避免触发aCDSS过程异常判断） 21）住院医生开立抗菌药物医嘱保存之前，需要对医嘱时间进行严格控制：抗菌医嘱到预停时间后需自动停止，需要在EMR中增加抗菌医嘱停止提醒功能 22）医生登录科室/病区后，如有预停时间在当天的抗菌医嘱，需要进行弹框提醒（建议每30分钟提醒一次），直到医嘱被停止 23）住院医生开立抗菌药物医嘱保存之前，需要对医嘱时间进行严格控制：给药方式限制：皮试医嘱禁止修改给药方式，限定皮试；如果aCDSS返回接口中限定了给药方式（例如局部用药）也需限定不可修改 24）住院医生开立抗菌药物医嘱保存之前，需要对医嘱给药方式限制：皮试医嘱禁止修改给药方式，限定皮试；如果aCDSS返回接口中限定了给药方式（例如局部用药）也需限定不可修改 25）住院医生开立抗菌药物医嘱保存之前，如果aCDSS返回接口中限定了给药方式（例如局部用药）也需限定不可修改 26）电子病历系统需要支持换药功能，如医生最初开立的是“阿奇霉素”，通过aCDSS过程干预医生选择调换为“阿莫西林” 27）aCDSS返回变更后医院药品ID，电子病历系统需要将界面上的“阿奇霉素”相关信息自动改为“阿莫西林” 28）住院医生首次进药品医嘱时，需生成医嘱批次号（接口字段DSRA_GROUP_ID），表示该条医嘱在暂存状态下的序号，每次调用时将该批次号传给aCDSS，以便进行精确的联合用药判断 29）住院医生在保存抗菌药物医嘱后，需重新生成医嘱批次号，与之前的医嘱批次号不可重复 30）暂存状态下删除抗菌医嘱（包括“药品医嘱”列表和“全部医嘱”列表）时，需调用aCDSS医嘱状态修改接口（传入aCDSS 医嘱序号recordId），用于aCDSS失效暂存医嘱 31）电子病历系统需要根据aCDSS接口返回结果控制医嘱流程： （1）当aCDSS返回状态码为500时，EMR需清空医嘱表单数据，避免跳过aCDSS开立抗菌药医嘱； （2）当aCDSS返回状态码为400时，按原流程开医嘱（跳过aCDSS医嘱限制条件），并及时联系aCDSS工程师处理； （3）当用户异常退出（例如手动结束进程, aCDSS返回状态码为500）需清空药物名称，阻断当前医嘱开立过程，避免绕过aCDSS管控； 32）对抗菌药物医嘱状态进行变更时，例如保存、提交、停止、取消等操作时，应通过DLL文件调用aCDSS相关接口 33）电子病历系统需要禁用现有的特殊使用级抗菌药物管理流程（特殊级会诊功能），通过aCDSS实现抗菌药物分级管理，根据接口返回的审核状态控制医嘱流转过程 34）如果aCDSS医嘱审核状态为“待审核”，EMR提交医嘱时提示“特殊使用级抗菌药物医嘱，需后台审核通过后正式生效”，医嘱‘抗菌医嘱审核状态’为“审核中”，该条医嘱底色与其他医嘱要有区别以防医生忘记 35）审核管理员在aCDSS管理后台审核特殊级抗菌药物使用申请，根据审核结果调用EMR接口，修改医嘱‘抗菌医嘱审核状态’ 36）如果aCDSS后台该条医嘱审核通过，EMR医嘱界面上该虚拟医嘱自动生效 37）移动护理系统可看到该医嘱并进行复核，‘抗菌医嘱审核状态’为“审核通过”，底色恢复正常 38）如果aCDSS后台该条医嘱审核不通过，EMR上该医嘱自动取消，抗菌医嘱审核状态为“审核拒绝”，底色应与正常医嘱区别显示 39）住院医生的医嘱列表页面增加字段‘抗菌医嘱审核状态’，并增加【抗菌医嘱审核查询】按钮 40）住院医生点击【抗菌医嘱审核查询】按钮，可链接到aCDSS审核页面，方便医生查看当前科室抗菌药物医嘱审核记录 41）对于住院患者使用抗菌药物医嘱，aCDSS会自动生成详细的抗菌医嘱使用记录，在电子病历系统中需支持选择插入 42）住院医生在点击【插入选中项目】时需调用aCDSS接口，回写抗菌药物记录调用记录，用于跟踪抗菌药物记录回调情况 43）aCDSS管理后台对特殊使用级抗菌药物申请单进行审核操作时，需将审核结果同步更新电子病历系统的医嘱流转状态，即抗菌医嘱特殊使用级审核状态 44）aCDSS管理后台对特殊使用级抗菌药物申请单进行审核操作时，审核人员需查看患者病历信息，以此为依据评估医生提交的申请理由是否成立 45）根据抗菌药物管控系统接口要求，电子病历系统提供抗菌药品信息接口，用于同步药品信息，DSRA中需要对抗菌药物进行关联，以便做药品检测、权限判断和药品推荐等 46）根据抗菌药物管控系统接口要求，电子病历系统提供医生抗菌药物处方权限接口 47）根据抗菌药物管控系统接口要求，电子病历系统提供药房出库单接口，用于抗菌药物指标统计需要 48）根据抗菌药物管控系统接口要求，电子病历系统提供住院病人诊断信息接口，根据感染诊断判断抗菌药物使用指征 49）根据抗菌药物管控系统接口要求，电子病历系统提供出院病人诊断信息接口，用于出院病例监控及指标统计 50）根据抗菌药物管控系统接口要求，电子病历系统提供门急诊诊断信息明细接口，用于患者诊断信息，支持国家医保版或国家临床版ICD10 51）电子病历系统需支持科室分批次部署试运行，可配置试运行的科室 52）门急诊医生工作站可根据科室试运行配置判断，已经试运行的科室调用aCDSS接口 53）住院医生工作站可根据科室试运行配置判断，已经试运行的科室调用aCDSS接口 54）电子病历系统需支持将抗菌药物运行文件放在电子病历系统客户端中，实现全院临床科室客户端批量下发 55）电子病历系统需设置住院医生站是否调用aCDSS开关配置项，调用aCDSS开启后将采用aCDSS管控流程，关闭则跳过aCDSS使用原有流程 56）门急诊医生工作站中输入抗菌药物则调用aCDSS的dsra_tools.dll，调用方法inputOpDoctorAdvice，唤起抗菌药物决策系统 57）门急诊医生工作站中每次调用aCDSS接口时，由aCDSS产生的流水号 58）住院医生工作站医嘱管理中调用aCDSS接口时，由aCDSS产生的流水号，需要直至医嘱提交 59）门急诊医生工作站中去除抗菌药物限制功能，例如：医生抗菌药物处方权限管控，全院范围的使用数量及药费上限等 60）门急诊医生工作站中对处方明细状态进行变更时，例如：保存、删除等操作时，应通过DLL文件调用aCDSS相关接口，将处方明细数据实时同步到aCDSS 61）门急诊医生工作站中,抗菌药物处方明细保存之前，需要控制：门急诊处方明细中抗菌药物名称、给药频次等信息在系统内锁定不允许修改，给药天数只能改小不允许增大 62）门急诊医生工作站中,抗菌药物处方明细保存之前，抗菌药品和溶媒剂成组时，需要将抗菌药医嘱明细作为主医嘱进行执行，溶媒剂的给药频次、给药天数（时长）与抗菌药处方明细保持一致 63）门急诊医生工作站中,需支持换药功能，例如：医生最初开立的是“阿奇霉素”，通过aCDSS过程干预医生选择调换为“阿莫西林”，aCDSS会返回变更后医院药品ID，电子病历系统需要将界面上的“阿奇霉素”相关信息自动改为“阿莫西林” 64）门急诊医生工作站中,复制抗菌药医嘱时必须唤起aCDSS干预模块，取消（如已有）包含多个抗菌药物的医嘱套餐，且不允许在组套中添加抗菌药物 65）门急诊医生工作站中对于抗菌药皮试领药医嘱，aCDSS将不进行管控，EMR系统无需调用aCDSS。若头孢等进行原液皮试的正式处方明细（带皮试标志的医嘱）则需要调用aCDSS进行管控 66）如果皮试阳性进行退药的，那么需要通知aCDSS系统进行信息同步更新 67）门急诊医生工作站中,处方明细批量保存，则需要在对每条抗菌药处方明细设置组号（DSRA_GROUP_ID），每条抗菌药物处方明细调用DLL接口时将该组号传给aCDSS系统，以便进行精确的联合用药判断 68）EMR系统新增一条处方明细时，需重新生成组号，与之前的组号不可重复 69）当aCDSS返回退出指令时，门急诊医生工作站应清空当前抗菌药处方数据，避免跳过aCDSS系统开立抗菌药处方 70）当EMR系统开具抗菌药处方明细后，想更换另一种抗菌药，需重新调用aCDSS进入抗菌药物管控流程 |
| 15 | 药师工作站 | 无纸化药房系统对接改造 | 1）根据无纸化药房系统接口要求，提供中心药房药品基本信息全量数据查询接口，支持全量数据的同步 2）根据无纸化药房系统接口要求，提供中心药房药品基本信息增量数据查询接口，支持增量数据的同步 3）根据无纸化药房系统接口要求，提供中心药房库存信息全量查询接口，支持全量数据的查询 4）根据无纸化药房系统接口要求，提供中心药房库存信息增量查询接口，支持增量数据的查询 5）根据无纸化药房系统接口要求，实现住院发药接口 6）根据无纸化药房系统接口要求，实现住院退药接口 7）住院药房发药时，药师在点击‘确认发送’后调用住院发药接口 8）住院药房退药时，药师在点击‘接收’后调用住院退药接口 |
| ▲16 | 住院医生工作站 | 对接住院医生工作站的DRG系统，实现低倍率病例管理改造 | 1）根据住院医生工作站的DRG接口要求，实现DRG模拟预测分组信息调阅接口 2）住院医生提交出院医嘱时，增加弹框询问医生是否查看住院医生工作站的DRG模拟预测分组信息 弹框提示内容为：请点击确定按钮进入DRG模拟预测分组查看此病例预分组情况，关注病例是否可能进入低倍率病组且实际费用距离正常倍率临界值差距是否在500元以内！ 3）住院医生点击【确定】按钮则调用DRG接口，通过谷歌浏览器展示页面，点击【取消】则不用调用DRG接口 |
| 17 | 住院医生工作站 | 实现住院体检病历报告改造 | 1）根据《南京市领导干部体检报告》要求，实现干部体检病历模板改造，封页内容中的年、月，自动读取当前年、月 2）根据《南京市领导干部体检报告》要求，实现干部体检病历模板改造，体检病历与普通病历相比不需要页眉 3）根据《南京市领导干部体检报告》要求，实现干部体检病历模板改造，‘入院时情况’中的内容按为‘2025 年干部体检反馈表-1’模板，模板中的‘年’取当前年份 4）根据《南京市领导干部体检报告》要求，实现干部体检病历模板改造，新增‘2025年干部体检反馈表-2’单独一页，本页内容按模板制作 5）根据《南京市领导干部体检报告》要求，实现干部体检病历功能改造，‘实验室检查（Laborator Tests）’调整为‘实验室检查’，里面提取数据保持现有的取值内容，显示格式保持现有的不变 6）根据《南京市领导干部体检报告》要求，实现干部体检病历功能改造，‘特殊检查（Special examination）’调整为‘特殊检查’，里面提取数据保持现有的取值内容，显示格式保持现有的不变 7）根据《南京市领导干部体检报告》要求，实现干部体检病历功能改造，‘其他检查’需要单独另起一页，里面提取门诊相关项目，男性模板包含：门诊检查项目，如心电图、13C呼气时试验、人体成分分析等，其余门诊项目也提取，格式为“检查项目名称：报告内容” 8）根据《南京市领导干部体检报告》要求，实现干部体检病历功能改造，‘其他检查’需要单独另起一页，里面提取门诊相关项目，女性模板包括：门诊检查项目，如心电图、13C呼气时试验、人体成分分析、TCT、HpV分型等，其余门诊项目也提取，格式为“检查项目名称：报告内容” 9）根据《南京市领导干部体检报告》要求，实现干部体检病历功能改造，‘其他检查’提取自本年度办理体检住院号（体检住院号以T开头的）后，通过身份证号关联对应最近一次门诊就诊记录中的检验、检查结果；格式为“检查项目名称：报告内容”（如：心电图：窦性心律：HR83bpm） 10）根据病区进行区分处理：308病区使用新的体检病历模板，307病区使用原来的病历模板 11）针对308病区的患者进行区分处理：男患者使用新的男性体检病历模板，女患者使用新的女性体检病历模板 |
| ▲18 | 门急诊医生工作站 | ⻔急诊审⽅节点调整增加控制提醒功能改造 | 1）医生点击结束就诊时，调用审方接口，上传处方，等待审方系统审核通过后，才能结束就诊 2）医生站在等待审方结果时增加审方结果等待弹框，定时查询审方结果，方便医生知道审方的审核情况 3）审方结果返回时，如果超过审方时间限制还未审方通过，则自动结束就诊(审方结果必须是审方系统给的，电子病历不处理处方的审方状态) 4）如审方不通过，审方结果弹框界面显示审方不通过的说明，并提供按钮点击后可调用审方系统审方结果查看界面 5）门急诊医生工作站增加应急机制，当审方系统异常时，可以直接关闭该功能接口 6）根据审方系统接口要求，增加调用门急诊审方结果查看界面接口 7）与HIS系统获取待收费处方接口增加处理，排除掉审方不通过的处方 |
| 19 | 门急诊、住院医生工作站 | 患者同意书手机二维码签名接口改造 | 1）根据OFD接口要求，实现调用‘PDF转OFD接口’，用于将pdf转为ofd文件 2）根据OFD接口要求，实现调用‘文件上传接口’，用于上传本地文件到服务器 3）根据OFD接口要求，实现调用‘发起签名接口’，用于发起签名 4）根据OFD接口要求，实现调用‘产生二维码接口’，用于生成二维码 5）根据OFD接口要求，实现调用‘获取签名结果接口’，用于获取签名结果 6）根据OFD接口要求，提供‘回调接口’，用于患者签名后数据写入到电子病历系统 7）根据OFD接口要求，实现调用‘验证签名文档’，用于验证签名文档 8）增加患者通过手机扫描二维码进行签名功能 9）保留原来手写版患者签名功能，系统可切换签名方式 10）客户端可设置默认签名方式，支持按设置的签名方式实现签名 |
| 20 | 急诊医生工作站 | 急诊电子病历区域化显示改造 | 1）急诊医生站界面增加区域选择功能，方便按区域查看入科患者 2）急诊医生选择相应区域时，系统显示对应区域的床位和入科患者，并按照床位排序 3）根据急诊留观系统接口要求，电子病历系统提供接口，供急诊留观系统在患者入区、出区、转区、转床、出区召回时调用 4）急诊医生站增加区域、床号、护理等级的信息保存，通过急诊留观系统接口同步 5）急诊医生站增加显示留观患者信息，包含：区域、床号、患者姓名、门诊号、性别、护理等级等 |
| ▲21 | 门急诊、住院医生工作站 | 对接临床试验一体化平台（GCP系统） | 1）提供“受试者标记”接口，用于GCP系统调用，受试者建档后，把患者的临床试验标记传给电子病历系统 2）提供“受试者取消标记”接口，用于GCP系统调用，受试者退出试验后，把患者的临床试验状态传给电子病历系统 3）门急诊医生工作站中患者就诊列表增加受试者标记显示，显示标记为“试” 4）住院床位视图增加受试者标记显示，显示标记为“试” 5）根据GCP系统提供的接口要求，实现GCP访视工作站接口调用功能 6）门急诊医生工作站，增加调用打开GCP访视工作站接口功能，使用谷歌浏览器展示 7）住院医生工作站，增加调用打开GCP访视工作站接口功能，使用谷歌浏览器展示 8）提供“文字医嘱”接口，用于研究者在GCP系统开立的药品以文字医嘱形式同步至电子病历系统，并且同步的医嘱状态为已执行 9）提供“文字医嘱”接口，用于研究者在GCP系统开立的检验医嘱以文字医嘱形式同步至电子病历系统，并且同步的医嘱状态为已执行 10）提供“文字医嘱”接口，用于研究者在GCP系统开立的检查医嘱以文字医嘱形式同步至电子病历系统，并且同步的医嘱状态为已执行 11）提供“文字医嘱”接口，用于研究者在GCP系统开立的治疗医嘱以文字医嘱形式同步至电子病历系统，并且同步的医嘱状态为已执行 12）提供“文字医嘱作废”接口，用于研究者取消在GCP系统开立的药品医嘱时同步作废EMR系统已执行的文字医嘱 13）提供“文字医嘱作废”接口，用于研究者取消在GCP系统开立的检验医嘱时同步作废EMR系统已执行的文字医嘱 14）提供“文字医嘱作废”接口，用于研究者取消在GCP系统开立的检查医嘱时同步作废EMR系统已执行的文字医嘱 15）提供“文字医嘱作废”接口，用于研究者取消在GCP系统开立的治疗医嘱时同步作废EMR系统已执行的文字医嘱 16）提供“检验检查结果插入显示”接口，用于GCP系统推送检验结果到电子病历系统，供医生书写文书时进行引用 17）提供“检验检查结果插入显示”接口，用于GCP系统推送检查结果到电子病历系统，供医生书写文书时进行引用 |
| 22 | 住院医生工作站 | 非死亡患者不能创建死亡记录控制改造 | 1）住院医生在创建‘死亡记录’病历时，要求控制必须开了死亡医嘱才能创建，并且给予提醒：‘存在非死亡医嘱，不可创建死亡记录’ 2）住院医生在创建‘24小时内入院死亡’病历时，要求控制必须开了死亡医嘱才能创建，并且给予提醒：‘存在非死亡医嘱，不可创建死亡记录’ 3）住院医生新建‘出院记录’病历时，如果患者存在死亡医嘱，需要控制只能创建‘死亡记录’或‘24小时内入院死亡’病历 |
| 23 | 门急诊医生工作站 | 互联网医院接口增加开立诊疗处方接口改造 | 1）根据互联网医院接口要求，提供门诊治疗处方同步接口 2）根据互联网医院接口同步的诊疗处方，与医生站开的处方进行标识区分保存 3）互联网医院开立的治疗处方，在门急诊医生工作站按标识控制：只能查看不允许医生修改 4）互联网医院开立的治疗处方，在门急诊医生工作站按标识控制：只能查看不允许医生删除 5）已缴费的互联网医院治疗处方，系统中控制：如需退费，走线下退方流程，不能通过系统处理 |
| 24 | 死亡上报管理 | 死亡报卡要求内容不可以存在特殊字符改造 | 1）医生在进行死亡报卡上报时，增加判断控制不允许出现特殊字符，特殊字符包括："%"、";"、"!"、"--"、"<"、">"、"/*"、"*/"、"//"、"("、")" 2）医生提交的死亡报卡上报如果存在特殊字符，需要控制不能提交并提示“死者生前病史及症状体征存在特殊英文字符，请修改内容。” |
| 25 | 死亡上报管理 | 死亡上报增加直报结果功能改造 | 1）根据死亡上报接口要求，增加显示直报结果接口的实现 2）死亡上报管理，增加显示直报结果接口调用，并且能够直接查看直报失败原因 |
| 26 | 传染病上报 | 慢病接口直报方式变更改造 | 1）根据慢病接口要求，取消原来的慢病直报功能 2）根据慢病接口要求，取消原来的批量直报功能 3）根据慢病接口要求，增加按顺序逐条上报功能 |
| 27 | 门急诊、住院医生工作站 | 医院预约挂号管理系统对接改造 | 1）根据预约挂号系统接口要求，增加调用诊间预约接口的实现 2）根据预约挂号系统接口要求，增加调用点对点加号接口的实现 3）根据预约挂号系统接口要求，增加调用出院复诊接口的实现 4）门急诊医生工作站，增加‘预约’按钮，实现调用诊间预约接口 5）门急诊医生工作站，病人信息栏增加‘点对点加号’按钮，实现调用点对点加号接口 6）住院医生工作站，病人信息栏增加‘出院复诊’按钮，实现调用出院复诊接口 |
| 28 | 门急诊、住院医生工作站 | 电子病历系统调阅检验PDF报告功能改造 | 1）根据检验系统接口要求，增加按报告号调用检验 PDF 报告的接口实现 2）医技报告查看模块，增加以报告号调用门诊患者检验PDF报告功能，并将PDF报告嵌入系统中 3）医技报告查看模块，增加以报告号调用住院患者检验PDF报告功能，并将PDF报告嵌入系统中 4）门急诊医生接诊界面，调用医技报告查看时增加以报告号调用门诊患者检验PDF报告功能 5）医嘱管理界面，调用医技报告查看时增加以报告号调用住院患者检验PDF报告功能 6）住院病历夹界面，调用医技报告查看时增加以报告号调用住院患者检验PDF报告功能 7）会诊申请界面，调用医技报告查看时增加以报告号调用住院患者检验PDF报告功能； |
| 29 | 门急诊、住院医生工作站 | 弱口令密码修改需求改造 | 1）按短信平台接口要求，增加密码修改接口的实现 2）医生护士登录系统时，界面增加按钮【忘记密码】，方便忘记密码时重置密码使用 3）医生护士登录系统时，点按钮【忘记密码】，系统发送随机验证码到职工绑定的手机 4）医生护士在系统界面输入验证码，可以设置新密码，再返回登录界面进行重新登录 |
| 30 | 住院医生工作站 | 再次手术原因及分析弹框界面调整改造 | 1）住院医生工作站，再次手术原因及分析弹框界面，名称修改为“住院期间非首次手术上报” 2）界面上“当次住院非预期再次手术分析”和“当次住院非预期再次手术原因”输入框合并，改为“当次住院非预期再次手术原因及分析” 3）医生开立再次手术，选择“非计划性”时，分类需要默认为“其他”，原因默认为“其他” 4）医生开立再次手术，选择“非计划性”时，“当次住院非预期再次手术原因及分析”需要控制必填 5）非计划性分类增加选项“病情变化，与前次围手术期医疗质量无关”，原因默认为“其他” 6）医生开立再次手术，选择“计划性”时，“当次住院非预期再次手术原因及分析”不控制必填 |
| 31 | 药师工作站 | 住院审方节点调整需求改造 | 1）住院发药时，进行判断控制：如果审方时间范围内，存在未审方的发药请求，则不能发药 2）住院发药时，进行判断控制：超过审方时间范围还没审核通过的发药请求，允许发药 3）住院药房系统增加应急机制，审方系统异常时，可以直接关闭该功能接口 |
| ▲32 | 门急诊、住院医生工作站 | 院内会诊增加填写评价功能与相关会诊报表统计实现改造 | 1）门急诊医生工作站，在会诊接受科室填写会诊意见的下方增加评价功能。题型为必点的选择题。 受邀科室： a.普通会诊:(1)您认为此次会诊是否有必要发起?(如否需填写理由)是/否 b.急会诊:(1)您认为此次会诊是否有必要发起?(如否需填写理由)是/否(2)您认为此次会诊选择为急会诊，是否合理?(如否需填写理由)合理/不合理 发出科室： 本次会诊是否解决了问题?是/否 2）门急诊医生工作站，科室填写的评价意见，需要进行保存，便于统计 3）住院医生工作站，在会诊接受科室填写会诊意见的下方增加评价功能。题型为必点的选择题。 受邀科室： 普通会诊:(1)您认为此次会诊是否有必要发起?(如否需填写理由)是/否 急会诊:(1)您认为此次会诊是否有必要发起?(如否需填写理由)是/否(2)您认为此次会诊选择为急会诊，是否合理?(如否需填写理由)合理/不合理 发出科室： 本次会诊是否解决了问题?是/否 4）门急诊医生工作站，科室填写的评价意见，需要保存，便于统计 5）按照医院提供的报表样式新增《会诊科室合理性评价表1》 6）按照医院提供的报表样式新增《会诊科室合理性评价表2》 7）按照医院提供的报表样式新增《会诊科室合理性评价表3》 8）按照医院提供的报表样式新增《受邀科室合理性评价表》 9）按照医院提供的报表样式新增《会诊统计报表个人统计》 |
| ▲33 | 住院医生工作站 | 增加高风险就诊显示功能改造 | 1）与HIS系统接口，增加高风险就诊患者标记接口，供HIS系统推送 2）增加高风险就诊患者标记表，HIS系统接口推送后保存，便于系统展示 3）门急诊医生工作站，患者列表左侧增加图标显示，当鼠标悬浮该图标后，可以显示患者分类分级 4）住院医生工作站，病区床位视图界面，在患者床头卡增加图标显示，当鼠标悬浮该图标后，可以显示患者分类分级 5）患者分类分级显示要求 注：高风险就诊分为四类：伤害高风险就诊（简称SY）、沟通高风险就诊（简称GT）、经济高风险就诊（简称经济类）、其他高风险就诊（简称其他类） 高风险就诊分级（对应颜色及风险等级）：黄色：一般风险；橙色：较高风险；红色：高风险；紫色：极高风险 |

34.电子病历系统运维

（1）运维系统范围

| 序号 | 系统 | 子系统 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子病历系统 | 排队叫号系统 |
| 2 |  | CPOE-门急诊医生站 |
| 3 |  | CPOE-住院医生站 |
| 4 |  | CPOE-住院护士站 |
| 5 |  | CPOE-电子申请单 |
| 6 |  | CPOE-医技工作站 |
| 7 |  | 门急诊文书系统 |
| 8 |  | 住院文书系统 |
| 9 |  | CDSS-抗菌药物管理 |
| 10 |  | CDSS-临床知识库系统 |
| 11 |  | 单病种临床路径管理系统 |
| 12 |  | 360视图 |
| 13 |  | 疾病报卡管理系统 |
| 14 |  | 手术信息管理系统（费用管理） |

（2）服务期限

自2026年9月8日起至2027年9月7日止共计1年的运维服务。

（3）人员配置

| 序号 | 工作岗位 | 是否驻场 | 工作职责 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 是 | 1）对问题处理进度进行管理，保持与客户的经常性沟通； 2）制定客户需求的调研和分析文档，协同信息中心处理日常事务，协调各个厂商完成日常运维的工作； 3）跟踪各项工作的处理进展，向信息中心汇报项目进度，向公司汇报项目的管理进度； 4）协调现场资源确保运维工作的正常进行； 5）协调公司资源，处理运维相关的问题。 | 1 |
| 2 | 前端工程师 | 是 | 1）前端工作人员的到岗时间需要与临床的工作时间保持一致，早上须保证有一人在7:30AM到岗，在正常门诊下班后需要有听班制度； 2）接收来自信息中心和核心业务部门的电话/微信，通过电话/微信解决问题，或至客户现场解决问题，对于解决不了的问题，反馈至现场技术主管及项目经理，并跟踪落实最后的处理结果； 3）解决运维过程中因操作、接口交换、基础数据等原因出现的个案处理，确保信息系统的流程处理； 4）听取来自电话/微信的需求反馈，并与临床一起将需求流程落实； 5）为医院新到岗的临床团队提供系统操作的支持。 | 2 |
| 3 | 后端工程师 | 是 | 1）对前端工程师反馈的问题进行处理，并将处理结果反馈到前端工程师，对于升级的问题，直接至客户现场解决问题;对于需要后台开发人员解决的问题，提交至后台开发人员解决； 2）诊断错误的原因，修正BUG，并与其他厂商的工程师协同处理问题。 3）根据医院的要求进行相关的配置，设置基础数据，设置系统规则和参数，并检查上述数据设置的准确性。 | 2 |
| 4 | 后台开发/DBA/集成 | 否 | 1）维护接口，确保接口服务的正常运行；检查核心业务系统的服务器运行情况、数据库运行情况、建立完整的数据备份机制、维护数据库的完整性； 2）对提交到后台的问题进行开发处理，采用远程接入处理等模式，对本项目的BUG经行跟踪处理，确保程序完成公司流程，进过测试和配置后发布到现场，跟踪现场问题的处理进度，确保问题得到有效解决。 | 1 |

（4）日常运维工作

- 医生护士的科室、病区权限调整 （平均每周有30人次）

- 医生处方权限维护（平均每周有10人次）

- 新入职、急诊轮转人员的系统培训（每个月1次）

- 进行实习人员信息维护（每个月都有新名单需要添加）

- 检验、检查医嘱新增、修改、删除，停启用（平均每周有50条）

- 临床申请数据查询统计、报表新增或调整、政策要求临时统计上报数据（平均每周有10次）

- 数据修改：门诊病历、处方、住院医嘱、患者信息等（平均每周有30条）

- 新增专科科室诊区诊间维护

- 晚上、节假日调整专科用药权限（平均每周有10条）

- 日常电话接听，处理临床问题、操作指导等（平均每天电话接听有230个）

- 微信群问题处理回复（群消息平均2分钟内进行回复处理）

- 门急诊、住院病历模板新增、修改、打印模板制作（平均每周有5次申请）

- 江北院区现场常驻1人

- 新功能测试、接口验证、升级（平均每个月有5次）

- 协助调取纠纷患者相关数据

- 配合接口问题排查处理

- 配合第三方上线流程测试

- 提供部分字典数据

- 因第三方系统异常、打印机、网络等故障原因的处理

- 院内需求问题讨论调研会（平均每周参加3次）

- 临床科室走访、现场问题收集与处理

- 系统版本升级服务：确保每年1-2大版本升级，升级到公司最新版本

- 项目周报整理与汇报

- 服务器巡检（每周至少2次）

- 早中晚、节假日现场值班

- 数据库索引重建维护

### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

本次采购的软件要求不影响现有的业务系统，供应商负责平台的部署；在不涉及大版本升级的情况下，无条件配合医院调整功能、需求，软件功能满足采购人个性化需求修改；供应商提供项目实施团队人员配置情况，并在系统部署工作开始之日起，指派专业的项目负责人负责现场工作的组织、协调和实施工作。

（2）质量要求

①供应商提供的系统能够根据采购人实际需求与医院各院区所有信息系统、集成平台做对接及集成（对接人：刘工，联系电话：025-83106666转60619）：本项目系统软、硬件接口终身开放，无站点限制，可满足采购人所有终端客户使用，供应商需无条件配合采购人增加软件工作站点、无条件配合采购人接入新的硬件设备、无条件配合采购人的其他软件完成与本系统对接，并保证所涉系统正常运行。如需接口开发，由于关联不确定的第三方，如产生接口费用供应商不再另行向采购人收费；供应商提供的系统能配合采购人以后的所有过级、评级、电子病历改造需求；供应商提供的系统可根据采购人实际需求布署同一法人单位不同院区。

②本章中所列技术要求为医院项目初步需求，具体需求以国家最新政策标准为准。

（3）验收要求

项目实施完成后，将项目软件安装调试完毕、系统集成完毕后交付使用，并对采购人进行全面培训与实施维护培训后方可申请验收。中标供应商应按医院项目验收管理要求提供系统的相关验收文档，包括但不限于用户使用手册、安装文档等相关资料，并且实现数据标准化接入平台。验收合格后，采购人在验收单上签字，并加盖单位公章。

（4）维保要求

①维保期：供应商应确保本次采购所有项目的安全稳定的运行，并对项目清单1-33项提供3年免费维保服务（自验收报告签字确认日起，开始进入维保期，相关费用包含在本次报价中）。维保期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。

②维保期内，对采购人提出的合理服务要求，供应商必须及时进行电话、邮件及远程网络支持，并在2小时内到场服务，小型故障恢复时间为4个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效的提供解决方案。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由供应商负责。

③供应商须提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议应提供升级服务。

④所有的服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。

⑤本采购项目出保后每年的维护费不超过合同总金额的5%。

⑥质保期内供应商提供的系统软件升级，保证采购人使用最新版本软件。质保期满后软件版本内终身升级。

（5）人员要求

①项目清单1-33项服务实施期间至项目验收合格之日止要求服务人数不低于4人（含项目经理1人），且项目实施期内提供不低于2人的驻场服务。

②运维人员要求：项目清单第34项电子病历系统运维服务期间提供：驻场前端工程师2人，驻场后端工程师2人，驻场项目经理1人，后台开发/DBA/集成1人。

③项目开发人员与运维人员须不相同，签订合同时提供人员清单。

（6）知识产权及保密要求

①采购人拥有本系统包括永久使用权和修改权在内的一切权利；拥有本系统产生的所有数据的所有权。

②供应商保证所提供的软件没有侵害任何第三方的知识产权。如有第三方指控供应商提供给采购人的软件侵犯了该方的知识产权或其他权利，供应商应负责就上述指控为采购人辩护或进行妥善处理，并承担给采购人及第三方造成的一切损失（包括但不限于赔偿金、律师费等）。

③供应商须按照与采购人签订的《信息安全保密承诺书》的约定严格履行各项保密义务。

④采购人与供应商都拥有本项目定制开发部分的知识产权。交付项应包括但不限于如下内容：

满足采购人需求的、完整的、可最终良好运行的系统。

系统运行、管理、维护相关的各项技术文件和管理规范。应包括：系统实施计划、系统需求调研报告、系统上线测试报告、试运行报告、验收报告、系统操作手册等技术及项目管理文档。

提供产品永久授权。

（7）建设成果要求

供应商在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括但不限于以下内容：

①项目启动阶段：项目实施方案。

②业务需求分析阶段：需求调研方案、需求分析说明书。

③系统设计、开发阶段：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统接口说明书。

④系统实施阶段：系统上线部署方案、软件安装说明书、软件使用说明书、系统安装光盘、系统培训方案、系统培训手册。

⑤项目验收阶段：测试报告、项目验收方案、系统运行报告、项目验收报告。

⑥运行维护阶段：系统维护方案、系统维护手册、系统运行维护记录。

3.付款条件

以合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：1-33项服务实施周期180天，34项电子病历系统运维服务提供自2026年9月8日起至2027年9月7日止共计1年的运维服务。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。供应商在签订合同向采购人提供上述相关证明材料原件核验。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.技术项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取X名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分（共计8项），其余指标有1项负偏离扣0.5分（共计22项）。 | 19 | 客观分 |
| 2.2 | 需求理解 | 根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.重点难点分析；2.服务目标；3.建设需求。以上每项内容逐项评分： 方案内容质量标准高、时间计划、工作流程具体、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 总体技术方案 | 根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.总体架构和性能设计；2.技术路线；3.应用功能设计。以上每项内容逐项评分： 方案内容质量标准高、时间计划、工作流程具体、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.4 | 项目实施方案 | 根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.工作时间进度表；2.工作程序和步骤；3、管理和协调方法。以上每项内容逐项评分： 方案内容质量标准高、时间计划、工作流程具体、可操作性强，，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 运维服务方案 | 根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.工作时间进度表；2.工作程序和步骤；3、管理和协调方法。以上每项内容逐项评分： 方案内容质量标准高、时间计划、工作流程具体、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分 | 6 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.培训内容；2.培训方式；3.培训师资。以上每项内容逐项评分： 方案内容质量标准高、时间计划、工作流程具体、可操作性强，，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分 | 6 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2023年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含与本次采购相关的管理系统），每提供1个得2分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 项目经理能力： 具有高级信息系统项目管理师证书，得3分。 （提供上述人员证书及投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 3 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 项目实施团队能力（不含项目经理）： ①团队成员具有软件设计师证书或系统集成项目管理工程师证书，具有一个证书得2分，最多得4分； ②团队成员具有系统分析师证书，具有一个证书得2分，最多得2分。 （多人一证不重复计分，提供团队成员证书及投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 6 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 投标人具有本项目相关的软件著作权证书，包括“医院信息系统、电子病历系统、病历质控系统”等，每提供1个证书得2分。 （所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 6 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司（单位）                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司（单位）符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(七)未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨其他（在对应¨内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户行：

账号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日期：

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：采购包号：

投标优惠率

小写（%）：

日期：

六、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |
| 本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

5.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业（服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员），不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签字(签章)：                                 公  章：

日期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。