2026-2029年度武进城区市政桥梁巡检服务合同

采购单位(甲方)：常州市武进区市政公用事业管理处
中标单位(乙方)：江苏省建筑工程质量检测中心有限公司
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按采购结果签订本合同。
一、采购内容
1、项目名称（项目编号）：2026-2029年度武进城区市政桥梁巡检
2、采购内容：按要求完成清单范围内162座桥梁、新天地公园箱涵、科教城隧道、6.06km龙江长虹互通高架、7.1km龙江高架南延段的日常巡检，以上检测均需按甲方要求出具书面检测报告，检测数据按甲方要求完成系统录入工作。
3、服务期限：三年，合同一年一签。甲方综合考核合格后，续签下一年合同，最多续签两年。（本次合同服务期：2026年8月1日至2027年7月31日）
二、合同总价款
本合同人民币总价款：687000.00元/三年（小写），陆拾捌万柒仟元整/三年（大写），即：229000.00元/年（小写），贰拾贰万玖仟元整/年（大写），税率 6% 。
1、合同价格形式为总价合同，合同总价包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。
2、在签订本合同后，因法律、法规或规范性文件发生变化或甲方提出新增检测项目引起该检测费变化，以及因物价变动等其他因素而引起检测费变化，合同总价不作调整。
3、乙方在日常巡检中若发现重大问题，需进行结构性检测的，甲乙双方经协商签订补充协议后实施。
三、本合同由下列文件组成
招标文件（编号：JSZC-320412-XHJS-G2026-0011号）；

乙方投标文件；
中标通知书；
乙方在招投标过程中做出的书面说明或承诺；
本合同条款及附件。
双方确认，若上述文件在解释上若有歧义，以本合同条款为准；合同条款与招投标文件不一致的，以合同条款为准，但对乙方投标文件、书面说明、承诺中高于合同条款的部分，以乙方投标文件、书面说明、承诺为准。

四、付款方式
1、每年度分两次支付款项，具体支付方式如下：
（1）第一次付款：合同履行满六个月时，支付50%合同款项。乙方向甲方开具与当次支付金额等额且合法有效的增值税发票。甲方在收到发票后支付年度合同价款的50%。

（2）第二次付款：合同履行期满，乙方完成全部检测工作,按甲方要求完成数据录入并经甲方最终验收合格且完成年度考核、确认结算金额后，乙方向甲方开具扣除已支付款项后剩余结算金额且合法有效的增值税发票。甲方在收到发票及完整请款资料后按照考核结果支付至审定结算金额的100%。

五、验收
1、验收主体：甲方。

2、验收时间：履约验收条件达到时，甲方应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。

3、验收方式：甲方应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。（技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。对于甲方和使用人分离的采购项目，甲方或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。）
4、验收内容:验收小组应当制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。

5、验收标准:应当符合政府采购合同约定、乙方投标文件的承诺、法律法规以及国家强制性标准等，对服务类采购项目，可以参照行业标准、专业标准等。
六、甲方的权利与义务
1、合同签订生效后，甲方将向乙方免费提供与履行检测服务有关的资料。
2、甲方应按照合同的规定，向乙方提供履行检测服务所必需的工作条件，包括检测必须的道路交通管制方面的协助。
3、甲方应在合同规定的时间内，就乙方书面提交并要求答复的重大问题，做出书面决定。在合同履行过程中，对于乙方按约定提交的技术报告、数据成果等，甲方应及时审批验收。
4、甲方有权对乙方派出的机构与人员进行审查并对其工作进行检查和监督，有权要求乙方更换不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员。
5、甲方应指定一名授权代表与乙方的授权代表建立工作联系参与本项目全过程的监督、协调、沟通工作。更换该代表或变更其授权时，应及时通知乙方。
6、按本次检测评定结果和技术规范的规定，如需要对部分桥梁进行特殊检测，在同等条件下甲方将优先考虑乙方，以补充合同的方式进行约定。
七、乙方的权利与义务
1、乙方将对本合同项下的工作全面负责。乙方应严格遵照国家、省市对建设工程质量检测的有关规定开展工作。
2、在签订合同之后，向甲方提交本工程检测工作细则，经甲方批准同意后执行，并在实际工作中切实加以执行，并受其约束．同时作为甲方检查监督和验收乙方进行检测工作的依据。
3、乙方收到甲方提供的检测工作依据的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何错误、失误或缺陷，应在发现后2小时内及时通知甲方。
4、乙方必须严格执行《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）及本项目的技术要求开展检测工作，坚持原则、秉公办事，提供科学、准确的数据和报告。
5、乙方在定期检测首次普查完毕向甲方提供检测报告成果和数据，并对其完整性、正确性负责，后续检测工作按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定的周期和检测内容进行检测并按甲方要求出具检测报告。情况特殊应及时提供专题报告：报告的具体格式、内容、份数等必须符合甲方的要求。乙方必须按照合同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的检测服务。乙方在定期检测首次普查完毕后向甲方提交的资料包括5份检测报告和相应电子文本，相关费用均已含在合同总价中，甲方不另外支付。
6、应甲方要求对桥梁养护单位人员进行巡视和维修的基本业务知识培训；全过程参与检测桥梁病害的维修与整改；协助甲方对桥梁突发病害进行原因分析、检测和提供技术支持。
7、正常服务
（1）正常服务是指为完成本项目全过程的检测服务。正常服务内的费用报价不做调整。
（2）乙方在投标时应主动查阅本项目的有关设计文件、技术经济等资料。作为一个有经验的检测单位，应充分考虑到甲方提供的清单以及相关资料和数据与合同实施过程中存有偏差。因此产生的相关费用已在合同价中充分考虑，甲方对乙方的合同总价不因此而进行调整。
8、检测人员
（1）在合同期内，未经甲方同意，不得随意更换本项目组成人员。若确因人员离职、身体健康情况及其他影响正常履职的特殊原因，需要更换人员时，须提前7天提交与拟更换人员具备同等或更高资质的人员报甲方批准，经甲方批准后，方可更换。
（2）乙方派驻到项目所在地履行检测服务的人员，必须能够适应合同规定的服务工作。
（3）本工程项目负责人为：陈林海，联系方式： 15062227543 。
9、甲方不提供现场办公场所，乙方应根据招标文件要求在武进城区设立固定场所和堆放器具的仓库（自有或租赁，自有提供房产证原件、租赁提供租赁合同为依据），此费用包含在合同总价中。现场办公室需要配备的常用仪器设备及主要的现场办公用品。乙方应保证设备及现场办公用品的到位，满足现场检测工作需要。如甲方认为现场办公室配备的仪器设备和办公用品不能满足现场检测工作需要，则乙方一周内必须增加仪器设备和办公用品直至甲方满意为止。
10、未经甲方的书面同意，乙方不得泄露甲方与本项目、本工程、本合同有关的保密资料。本项目乙方在检测服务期间及合格的检测数据交付后，不得将本项目相关的任何资料、数据向第三方泄露或将本项目资料、数据用于本合同目的之外的任何用途，除非征得甲方书面同意、该信息已经进入公共领域或经政府部门依法要求公开。本条款约定的保密义务具有独立性，不因合同终止、无效而免除。
11、乙方应积极认真的配合甲方的考核，提供甲方所需要的任何资料。（考核表见附件）
12、在履行合同过程中，乙方应遵守有关法律、法规以及有关主管部门的规章，并按照其要求支付所有费用。此费用已含在合同总价中，甲方不另外支付。
13、乙方应为实施检测工作提供所需的全部监督、劳务、设备、材料以及所有其他物品。
14、乙方对所有技术方法的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，对其所有工作人员工作中的失误、疏忽、玩忽职守行为及后果承担全部责任。
15、乙方如需查阅本项目的有关设计文件、技术经济资料，应征得甲方同意。
16、乙方可以按照合同规定获得甲方必要的帮助与配合。
八、检测工作细则
1、乙方提交的检测工作细则
（1）检测工作开始前，乙方应向甲方提交检测工作细则。乙方应按照经甲方书面批准后的检测细则的要求，有计划、有组织的开展检测工作，并受其约束。
（2）甲方可以根据实际情况，书面要求乙方提供进一步的详细说明和其他内容。
九、安全措施及责任
1、在现场工作时，乙方应遵守相关安全法律法规，并对其人员的安全负责，在作业现场，乙方应采取必要的安全措施、提供必要的安全设备，并应保障甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、处罚，任何事故和责任均由乙方承担。若因本项目原因导致甲方承担安全赔偿责任的，甲方有权在承担责任后向乙方追偿。

乙方施工人员在工作过程中未戴安全帽的、未着反光背心的、未按要求设置醒目警示牌的，处罚100元/人/次。

在作业过程中发生一切安全责任事故及因此引起的所有损失，均由乙方负责。
十、保险
本项目的工程一切险、第三方责任险、乙方装备险和乙方职工的（人身）事故险均由乙方投保，保险费由乙方承担并支付，并包含在合同总价中，不单独计量与支付。在本合同工程实施过程中，乙方雇员的人身死亡或伤残，或财产（设备）的损失或损害，由乙方自行负责，甲方不予赔偿。因乙方未按要求购买保险导致甲方需承担赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿。
十一、违约和争议
1、甲方违约责任
(1)甲方无正当理由擅自中止合同（不可抗力除外）。
2、乙方违约责任
(1)合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还已支付的费用。
(2)乙方因自身原因未按期向甲方提交检测成果，导致甲方损失的，甲方可按合同总价的1‰扣除每天的违约金，上限为合同总价的10％。逾期超过30个工作日未提交的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担相应损失。
(3)未经甲方批准而擅自更换的一般检测人员未达到甲方要求，经通报批评仍不能限期更正。
(4)检测人员责任心不强、检测工作不到位，伪造检测数据出具错误检测数据或错误鉴定结论，导致发生质量事故，造成经济损失或不良影响。乙方发现有危及工程结构安全和重要使用功能安全的问题时，未及时向甲方报告。
(5)乙方检测制度不全，检测仪器设备不全，档案资料不按规定存档。
(6)违反本合同第十六款有关廉洁条款的规定。
乙方发生以上第（3）～（6）条情况，甲方将视情节轻重对有关人员提出警告、责令更正、通报批评至逐出现场，并扣除1000元至1万元的违约金。
(7)按照考核等级，对应奖惩如下：
7.1考核合格的，不奖不罚。
7.2考核不合格的，一次处罚2000元，连续二个月考核不合格的，处罚4000元；

7.3连续三个月考核不合格的，处罚5000元，且可单方面与乙方解除本合同；

7.4每个年度累计考核不合格达三次的，可单方面与乙方解除本合同。

3、乙方同意，本合同履行期间产生的所有违约金、处罚金额，甲方将在后续年度付款中予以扣除，无法扣除部分甲方可以另行向乙方主张赔付。

4、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
5、双方在履行合同时发生争议，应当协调解决；如未能达成一致，可提交上级主管部门协调。若仍不能达成一致，双方约定通过仲裁方式解决。仲裁机构为常州仲裁委员会。
十二、转包与分包
本项目不得分包，也禁止转包。
十三、不可抗力
1、除非合同另有约定，不可抗力系指甲方和乙方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件。这类事件使合同一方的履约已变得不可能。不可抗力可以包括(但不限于)下列情况：
(1)战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动；
(2)叛乱、革命、暴动或军事政变或篡夺政权，或内战；
(3)暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在乙方雇用人员内部并且是由于从事本项目而发生的事件除外；
(4)离子辐射或放射性污染；
(5)以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；
(6)自然灾害(地震、洪水、海啸、飓风、超强台风、雷击)。
2、遇有不可抗力事件的一方因此影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式通知对方，并应在不可抗力事情发生后15天内，提供事件详细及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。
3、因合同一方拖延履行合同后发生不可抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。
十四、合同生效、变更、中止、解除和终止
1、双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。
2、对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署书面补充文件，作为本合同的组成部分。
3、甲方如果要求乙方全部或部分中止执行检测或终止合同，则应当提前14日通知乙方，乙方应当于收到甲方通知后立即安排停止执行检测工作。
4、双方因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。
5、一方根据约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前14日告知对方，通知达到对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第十一款关于争议的约定处理。
6、合同解除后，不影响双方在合同中约定的保密、结算、清理和损害赔偿条款及争议的效力。
十五、事故报告
如果现场发生重大安全、质量事故，乙方必须在2小时内将事故详细情况书面速报甲方。如果现场发生一般安全、质量事故，乙方必须在24小时内将事故详细情况书面报告甲方。如果现场发生重大交通事故，乙方应立即报告甲方，此外，乙方应采取措施，负责保护好事故现场。事故报告必须按交通部质量安全报告程序进行报告。
十六、其它
1、廉政要求
乙方应自觉遵守相应的廉政建设的有关规定。
2、知识产权
（1）对乙方拥有知识产权并已用于本检测服务中的所有文件，甲方有权在合同项目中使用或复制。但未经乙方同意，甲方不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。
（2）乙方应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯知识产权而给甲方或任何第三方造成的损失负赔偿责任。
（3）乙方要出版与本项目相关的一切资料，必须事先征得甲方的书面同意。

3、送达地址

本合同履行过程中，双方就与本合同有关的事项向对方发出的任何通知、指示、同意、批准、诉讼文书或其他通讯文件（以下统称“通知”），均应以书面形式作出，并按双方合同签字页中载明的地址和联系人送达。

十七、合同生效及其他
1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
2、本合同一式四份，甲乙双方各二份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。
十八、附件
附件一：检测内容及检测要求

附件二：武进区市政桥梁巡检考核细则

附件三：项目组人员名单

附件四：政府采购履约验收通知单

附件五：政府采购履约验收书
甲方：                                    乙方：
统一社会信用代码：                    统一社会信用代码： 
住所：                                住所：  
法定代表人或授权代表（签字）：        法定代表人授权代表（签字）:
电话:                                 电话: 
开户银行：                            开户银行： 
开户名称：                            开户名称： 
开户账号：                            开户账号：
附件一：                     
检测内容及检测要求
检查要求：（规范4.2经常性检查）
1、经常性检查频率应满足《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）要求：

①、I等养护的城市桥梁应每日巡检。

②、II等养护的城市桥梁巡检周期不宜超过3d。
2、经常性检查应对结构变异、桥梁及桥梁安全保护区域施工作业情况和桥面系、限载标志、交通标志及其他附属设施等状况进行日常巡检。
3、经常性检查应由经过培训的专职桥梁管理人员或有一定经验的工程技术人员负责。
4、经常性检查宜以目测检查为主，并应按标标准现场填写《城市桥梁日常巡检日报表》，登记所检查城市桥梁的缺损类型、损坏程度、损坏位置等，提出相应的养护措施；并在3日内将检查结果录入常州市武进区信息化养护管理系统及江苏省城市桥梁信息管理系统。
5、经常性检查应按城市桥梁的养护类别、养护等级、技术状况分别制定巡检周期。对重要桥梁，或遇恶劣天气、汛期、雨季、冰冻等特殊情况，周期宜缩短。特殊情况可设专人看护。
6、经常性检查记录定期整理归档，并提出评价意见。巡查过程中发现设施明显破坏，影响车辆和行人安全，应立即设置警示标志，及时向主管部门报告，并应采取相应维护措施。
7、经常性检查包括下列内容：

1）检查城市桥梁各组成结构的完好状态，主要检查内容见下表：
	组成结构
	部位
	检查要点

	桥面系及附属结构
	桥面铺装
	平整性及裂缝、坑槽、拥包、车辙、积水、深陷、碎边、桥头跳车等

	
	伸缩装置
	连接松动、异常变形、破损、脱落、漏水、阻塞等；是否造成明显跳车

	
	排水设施
	泄水孔堵塞；排水设施缺损等

	
	人行道铺装
	裂缝、松动或变形、残缺等

	
	栏杆、防撞护栏
	污秽、破损、缺失、露筋、锈蚀、断裂、松动等

	
	防护网、声屏障
	锈蚀、缺损、变形、松动等

	
	挡土墙、护坡、调治构造物
	开裂、破损、塌陷、倾斜等

	上部结构、下部结构
	异常变化、缺陷、变形、沉降、位移等

	人行天桥和人行地下通道的自动扶梯、照明设施及其封闭结构等附属设施
	异常变化、缺陷、积水等


2）检查在城市桥梁安全保护区域内的施工作业情况。
3）城市桥梁限载标志及交通标志设施等各类标志完好情况。
4）其他较明显的损坏及不正常现象。
5）每月28日前将该月巡检日报表上报甲方，以备核验。

	2026-2029年武进城区桥梁检测采购清单

	序号
	桥名
	所在道路
	所在位置
	所跨河道
	长（m)
	宽（m）
	养护等级

	1
	聚湖桥
	聚湖路
	淹城路东
	长沟河
	64.88
	40.6
	I等养护

	2
	范家桥
	聚湖路
	武宜路东
	大通河
	52
	41.3
	I等养护

	3
	战斗桥
	滆湖西路
	武宜路西
	长沟河
	46.6
	34.08
	I等养护

	4
	北庙桥
	滆湖西路
	新秀路西
	小留河
	21.04
	40.8
	I等养护

	5
	淹桥
	人民路
	东龙路西
	庄桥浜
	15.84
	30
	I等养护

	6
	严塘桥
	人民路
	淹城路东
	管庄浜
	15.84
	30
	I等养护

	7
	无名桥1
	人民路
	淹城路东
	/
	17.78
	30
	I等养护

	8
	无名桥2
	人民路
	淹城路东
	/
	18.84
	30
	I等养护

	9
	双塘桥
	人民路
	武宜路西
	长沟河
	60
	19
	I等养护

	10
	东风桥
	人民路
	武宜路东
	湖塘河
	20.94
	36  
	I等养护

	11
	菱港桥
	人民路
	夏城路东
	采菱港
	66
	40.1
	I等养护

	12
	大坝河桥
	广电路
	武宜路西
	大坝浜
	36
	39
	I等养护

	13
	长沟河桥
	广电路
	武宜路西
	长沟河
	42
	40.8
	I等养护

	14
	大喜桥
	广电路
	花园街东
	湖塘河
	15
	36
	I等养护

	15
	广电桥
	广电路
	府北路东
	/
	24.2
	41
	I等养护

	16
	无名桥4
	广电路
	星火路东
	龚巷河
	15.4
	46
	I等养护

	17
	武宜河桥
	长虹路
	龙江路东
	武宜运河
	62
	62
	I等养护

	18
	大坝河桥
	长虹路
	虹西路西
	大坝浜
	17.8
	47
	I等养护

	19
	长沟河桥
	长虹路
	武宜路西
	长沟河
	22
	76.4
	I等养护

	20
	半夜浜桥
	长虹路
	花园街西
	半夜浜
	14
	53.2
	I等养护

	21
	无名桥9
	长虹路
	常武路东
	湖塘河
	25
	72
	I等养护

	22
	无名桥10
	长虹路
	星火路东
	龚巷河
	13
	58
	I等养护

	23
	众恒大桥
	长虹路
	青洋路西
	采菱港
	86
	53.3
	I等养护

	24
	大坝浜桥
	虹西路
	长虹路边
	大坝浜
	25.34
	40.6
	I等养护

	25
	漕溪浜桥
	虹西路
	淹城路西
	漕溪浜
	40
	41
	I等养护

	26
	无名桥12
	延政大道
	湖滨路东
	漕溪浜
	20
	59.2
	I等养护

	27
	与宁桥
	延政大道
	武宜路西
	长沟河
	26.07
	38
	I等养护

	28
	无名桥13
	延政大道
	市民广场边
	半夜浜
	13
	50.8
	I等养护

	29
	小庙桥
	延政大道
	常武路东
	湖塘河
	20.94
	60.6
	I等养护

	30
	永安河桥
	延政大道
	马杭路东
	永安河
	43.1
	49.6
	I等养护

	31
	采菱港桥
	延政大道
	青洋路西
	采菱港
	194.88
	49
	I等养护

	32
	东华桥
	滆湖路
	常武路东
	湖塘河
	21.54
	50
	I等养护

	33
	无名桥15
	滆湖路
	夏城路东
	永安河
	47.88
	50
	I等养护

	34
	新永安桥
	武南路
	夏城路东
	永安河
	20
	13.6  
	I等养护

	35
	大治桥
	武南路
	夏城路西
	湖塘河
	30.24
	40.6
	I等养护

	36
	沟南桥
	武南路
	淹城路东
	长沟河
	33.94
	40.6
	I等养护

	37
	湖滨大桥
	东龙路
	金鸡路北
	京杭运河
	764
	27
	I等养护

	38
	新龙大桥
	淹城路
	金鸡路北
	京杭运河
	677.155
	36
	I等养护

	39
	连心桥
	淹城路
	聚湖路北
	长沟河
	64.66
	43.2
	I等养护

	40
	华家桥
	淹城路
	人民路南
	管庄浜
	19.06
	60.6
	I等养护

	41
	张家坝桥
	淹城路
	虹西路北
	涧漕河
	17.34
	60.6
	I等养护

	42
	高田桥
	淹城路
	延政路北
	高田浜
	13
	60.5  
	I等养护

	43
	新桥
	淹城路
	永胜路北
	
	25.26
	54.6
	I等养护

	44
	丁家桥
	淹城路
	滆湖路北
	大寨河
	24.76
	60.6
	I等养护

	45
	查观桥
	淹城路
	武南路北
	高家浜
	20
	54.6
	I等养护

	46
	武进大桥
	武宜路
	聚湖路北
	京杭运河
	617.78
	32.5
	I等养护

	47
	湖塘桥
	武宜路
	聚湖路南
	大通河
	25
	35.85
	I等养护

	48
	里底桥
	武宜路
	广电路南
	里底河
	13
	36
	I等养护

	49
	小留桥
	武宜路
	永胜路北
	大寨河
	22.06
	50
	I等养护

	50
	无名桥16
	武宜路
	滆湖路北
	/
	11
	43
	I等养护

	51
	花园街大桥
	花园街
	聚湖路北
	武宜运河桥
	817
	39
	I等养护

	52
	无名桥21
	常武路
	长虹路北
	湖塘河
	30
	50.1
	I等养护

	53
	阳湖大桥
	夏城路
	聚湖路北
	京杭运河
	532.7
	36.5、27
	I等养护

	54
	奚家桥
	夏城路
	定安路北
	龚巷河
	13
	40
	I等养护

	55
	东华桥
	夏城路
	高力北
	/
	21.24
	41
	I等养护

	56
	寿山桥
	夏城路
	鸣新路北
	兴隆河
	21.24
	41
	I等养护

	57
	向东河桥
	青洋路
	长虹路南
	向东河
	16
	50.8
	I等养护

	58
	东置大桥
	青洋路
	延政路南
	采菱港
	110
	50.8
	I等养护

	59
	武宜运河桥
	龙江高架
	长虹路南
	武宜运河
	256
	19
	I等养护

	60
	杉木浜桥
	龙江高架
	虹西路南
	杉木浜
	28.4
	68.2
	I等养护

	61
	大寨河桥
	龙江高架
	延政路南
	大寨河
	34.5
	61
	I等养护

	62
	大庆河一号桥
	龙江高架
	武南路北
	大庆河
	33
	52
	I等养护

	63
	武南河桥
	龙江高架
	武南路南
	武南河
	39.6
	49
	I等养护

	64
	马杭桥
	广电东路
	兴隆街东
	采菱港
	73.06
	40
	I等养护

	65
	杨区桥
	广电东路
	青羊高架西
	马东河
	23.08
	43
	I等养护

	66
	高家桥
	湖滨路
	滆湖路北
	规划漕溪浜
	20
	40
	I等养护

	67
	兴隆河桥
	湖滨路
	延政路南
	兴隆河
	20
	51
	I等养护

	68
	魏家桥
	湖滨路
	虹西路北
	漕溪浜河
	20
	40
	I等养护

	69
	 徐巷桥
	青洋路
	长虹路北
	
	39
	44.2
	I等养护

	70
	无名桥33
	常武路
	定安路北
	龚巷河
	5
	59.85
	I等养护

	71
	王家浜桥
	青洋路
	人民路南
	王家浜
	13
	69.2
	I等养护

	72
	厂北河桥
	青洋路
	长虹路北
	厂北河
	20
	57.2
	I等养护

	73
	向东河桥
	长虹路
	青洋路东
	
	25
	43.8
	I等养护

	74
	童家浜中桥
	淹城路
	夏雷路北
	
	64
	41
	I等养护

	75
	常州科教城隧道
	常武路
	滆湖路南
	/
	810
	37
	I等养护

	76
	龙江高架南延
	龙江路
	长虹路~西湖路
	/
	7099
	25
	I等养护

	77
	龙江长虹互通高架
	龙江路、长虹路
	交叉口
	/
	6056.1
	6.2-19.7
	I等养护

	78
	无名桥35
	常武路
	滆湖路北
	
	
	
	I等养护

	79
	无名桥36
	常武路
	虹北路北
	
	
	
	I等养护

	80
	无名桥37
	常武路
	长安路北
	
	
	
	I等养护

	81
	老常武桥
	老常武路
	龙城大桥西侧
	
	54
	21.8
	I等养护

	82
	新城桥
	聚湖路
	降子路西
	巷北河
	8
	32
	I等养护

	83
	无名桥14
	永胜路
	花园街西
	半夜浜
	20.44
	30.6
	II等养护

	84
	长沟桥
	永胜路
	常武路东
	湖塘河
	20.54
	30.6
	II等养护

	85
	九华桥
	鸣新路
	夏城路西
	湖塘河
	16
	49.9
	II等养护

	86
	后园桥
	鸣新路
	青洋路西
	永安河
	16
	49.5
	II等养护

	87
	晓柳桥
	凤林路
	滆湖路北
	大寨河
	13
	25
	II等养护

	88
	东新桥
	东龙路
	人民路北
	红旗河
	14
	38.5
	II等养护

	89
	无名桥34
	东龙路
	G312南
	
	16
	20
	II等养护

	90
	花寺桥
	东宝路
	虹西路北
	漕溪浜
	35
	30
	II等养护

	91
	梅树桥
	东宝路
	滆湖路北
	大寨河
	26
	27.8
	II等养护

	92
	无名桥38
	花东街
	定安路北
	
	
	
	II等养护

	93
	棕榈湾桥
	运河北路
	东龙路东
	/
	46
	30.6
	II等养护

	94
	西大通河桥
	运河北路
	淹城路西
	/
	40
	30.8
	II等养护

	95
	大通河桥
	金鸡路
	淹城路西
	长沟河
	108
	31
	II等养护

	96
	大通河桥
	金鸡路
	花东街西
	大通河
	82
	24
	II等养护

	97
	阳湖广场二号桥
	米字弄
	武宜路东
	湖塘河
	20
	16.9
	II等养护

	98
	无名桥3
	人民路
	降子路西
	巷北河
	13
	39.1
	II等养护

	99
	红旗桥
	古方路
	河东路西
	湖塘河
	27
	11
	II等养护

	100
	社桥
	定安路
	玉塘路西
	长沟河
	41.04
	24.6
	II等养护

	101
	大庆桥
	定安路
	常武路西
	湖塘河
	16
	30.32
	II等养护

	102
	无名桥5
	长安路
	星火路东
	龚巷河
	13
	25.5
	II等养护

	103
	无名桥6
	虹北路
	花园街东
	/
	17.44
	24.6
	II等养护

	104
	无名桥7
	虹北路
	常武路西
	湖塘河
	25.36
	24.6
	II等养护

	105
	无名桥8
	虹北路
	星火路东
	龚巷河
	24
	26
	II等养护

	106
	马元路桥
	马元路
	花园街西
	半夜浜
	20.54
	16.6
	II等养护

	107
	无名桥11
	府东路
	花园街西
	半夜浜
	13
	24
	II等养护

	108
	长沟河桥
	玉塘路
	广电路南
	长沟河
	36
	24.7
	II等养护

	109
	大通河桥
	玉塘路
	聚湖路南
	大通河
	69.58
	24.6
	II等养护

	110
	无名桥17
	府北路
	广电路南
	里底河
	20
	18.7
	II等养护

	111
	无名桥18
	府南路
	滆湖路北
	战斗河
	17.54
	25
	II等养护

	112
	湖塘河桥
	花园街
	古方路北
	湖塘河
	34.08
	44.6
	II等养护

	113
	大通河桥
	花园街
	金鸡路南
	大通河
	48
	31
	II等养护

	114
	浒后桥
	花园街
	长虹路北
	/
	16
	36
	II等养护

	115
	毛城坝桥
	花园街
	小庙路边
	/
	13
	70
	II等养护

	116
	府南桥
	花园街
	永胜路南
	/
	18
	68
	II等养护

	117
	无名桥19
	梅园路
	永胜路北
	/
	14.64
	30.6
	II等养护

	118
	无名桥20
	梅园路
	永胜路南
	/
	20.64
	30.6
	II等养护

	119
	小庙桥
	永安路
	滆湖路北
	战斗河
	13
	20.9
	II等养护

	120
	中华桥
	星火路
	永胜路南
	中华河
	31
	31
	II等养护

	121
	无名桥22
	火炬路
	永胜路南
	中华河
	31
	24
	II等养护

	122
	车站桥
	新平路
	鸣新路南
	/
	8
	24
	II等养护

	123
	阳湖广场一号桥
	文化路
	人民路北
	湖塘河
	20
	16.9
	II等养护

	124
	大坝浜桥
	长沟路
	广电西路北
	大坝浜河
	42
	27
	II等养护

	125
	大通河桥
	长沟路
	大通东路北
	大通河
	6.38
	24.75
	II等养护

	126
	长沟河桥
	长沟路
	武宜路西
	长沟河
	13
	24.7
	II等养护

	127
	邱墅桥
	邱墅路
	定安路北
	龚巷河
	15.64
	16
	II等养护

	128
	无名桥23
	八一路
	花园街西
	半夜浜
	18.5
	12
	II等养护

	129
	武宜运河桥
	果香路
	龙江路西
	武宜运河
	255
	40.2
	II等养护

	130
	无名桥24
	横溪路
	淹城路西
	无名河
	23.68
	24
	II等养护

	131
	无名桥25
	白云溪路
	
	规划漕溪浜
	44
	18.4
	II等养护

	132
	无名桥26
	杉木路
	
	规划漕溪浜
	40
	24.3
	II等养护

	133
	杨家桥
	高家路
	龙江高架西
	杉木河
	40.46
	24.6
	II等养护

	134
	无名桥28
	
	中天名园西门对面
	龚巷河
	11
	5.4
	II等养护

	135
	无名桥29
	
	聚湖路南
	龚巷河
	11
	5.4
	II等养护

	136
	无名桥30
	
	余家新村前
	龚巷河
	12
	23.8
	II等养护

	137
	无名桥31
	
	312南
	龚巷河
	11
	15.5
	II等养护

	138
	无名桥32
	河东路
	定安路北
	龚巷河
	8
	12.1
	II等养护

	139
	万科桥
	鸣凰路
	滆湖西路南
	长沟河
	30
	25
	II等养护

	140
	陆家桥
	西政路
	
	
	19.98
	33.6
	II等养护

	141
	高家桥
	牛溪路
	虹西路—延政西大道
	
	19.96
	36.8
	II等养护

	142
	杭家桥
	横溪路
	
	
	19.96
	24.8
	II等养护

	143
	白家桥
	牛溪路
	虹西路—龙江南路
	
	19.96
	24.8
	II等养护

	144
	田舍桥
	牛溪路
	虹西路—龙江南路
	
	20.96
	25.8
	II等养护

	145
	西南桥
	高家路
	
	
	29.86
	33.6
	II等养护

	146
	文化桥
	环府南路
	凤凰谷边
	
	16
	22.5
	II等养护

	147
	友谊桥
	环府南路
	小留路北
	
	16
	24.7
	II等养护

	148
	花都桥
	小留路
	花园街西
	
	16
	25
	II等养护

	149
	吴家桥
	凤凰南路
	广电路南
	
	13
	20.6
	II等养护

	150
	黄土浜桥
	凤凰南路
	长虹路北
	
	33
	23.6
	II等养护

	151
	与宁西桥
	新秀路
	滆湖路北
	大寨河
	26.44
	36.8
	II等养护

	152
	钟柳桥
	规划道路三
	新秀路西
	小留河
	21.01
	24.8
	II等养护

	153
	漕溪浜桥
	卢湾路
	东龙路东
	
	22.94
	12.8
	II等养护

	154
	乱子浜桥
	龙舫路
	定安路北
	 乱子浜
	20.54
	27
	II等养护

	155
	乱子河道浜桥
	乱子浜河道路
	定安路北
	 乱子浜
	20.54
	22.8
	II等养护

	156
	管庄浜桥
	顺枫路
	
	管庄浜
	53.08
	25
	II等养护

	157
	沙塘岸桥
	贺家路
	
	裴家浜
	25.04
	28
	II等养护

	158
	管庄浜桥
	贺家路
	
	管庄浜
	30.04
	32.8
	II等养护

	159
	北一桥
	新天地
	
	
	24
	6.3
	Ⅰ等养护

	160
	北二桥
	新天地
	
	
	24
	6.5
	Ⅰ等养护

	161
	西二桥
	新天地
	
	
	9.8
	6.6
	Ⅰ等养护

	162
	西一桥
	新天地
	
	
	50
	15
	Ⅰ等养护

	163
	东一桥
	新天地
	
	
	42
	4.4
	Ⅰ等养护

	164
	西三桥
	新天地
	
	
	9.8
	6.5
	Ⅰ等养护

	165
	蒋湾桥
	新天地
	
	
	28
	6.5
	Ⅰ等养护

	166
	新天地公园箱涵
	新天地
	
	
	270
	18
	II等养护


附件二：                 
武进区市政桥梁巡检考核细则
为满足市政桥梁巡检工程精细化管理的需求，促进桥梁巡检工作的顺利开展，调动桥梁巡检单位的积极性，提高桥梁巡检工程质量，根据桥梁养护规范、招标文件、施工合同，结合桥梁巡检工程实际情况，制定以下桥梁巡检工程考核细则：
一、考核对象：市政桥梁巡检单位
二、考核人员：市政处、监理单位等相关人员；
三、考核方式：日常考核和随机抽查相结合。市政桥梁巡检考核人员在日常工作中按照《武进区市政桥梁巡检考核评分表》的各项考核内容进行考核。
四、考核等级：90≤考核分值＜100为合格，考核分值＜90为不合格。
五、考核奖惩：按合同相关条款。
	考核项目
	考核内容
	考核要求
	评分标准
	扣分值
	实得分

	静
态
资
料
	巡检方案
	有完整的年度巡检计划，包括：巡检人员组织机构、设备机械配置、各类人员资格证书、巡检方案、安全文明巡检方案等
	年度巡检计划编制内容齐全，方案合理可行，各类人员（管理、技术、安全、质量、施工等）组织到位，持证上岗，机械配置满足巡检需求，安全文明施工有具体措施。
	保证资料，每年度初制定，不参与评分
	　

	
	应急预案
	建立各类应急预案，加强重点区域安全保障措施，及时处理各类突发事件，包括：1、经检测为危桥时，及时通知市政处并架设限制或禁止同行的安全标志；2、发现桥梁松动时，及时通知市政处并架设禁止靠近的安全标志等
	各类应急预案编制认真，人员机械落实到位，措施切实可行。
	
	

	动
态
资
料
	巡检质量
	巡检报备制度：每月提交一次月巡检汇总检测报告（当月巡检正式报告于次月中旬提交）
	市政处不定期到现场巡查，未按巡检要求巡检，少一次扣3分；
巡检报告不完整，缺一项扣3分。
	　
	

	
	
	维修建议：每次巡检后，对需要维修的桥梁提出维修建议
	未提出维修建议的，每发现隐患一次扣3分。
	
	

	
	
	巡检人员应专业、独立、认真开展巡检工作，发现有安全隐患问题应及时向市政处汇报
	巡检发现有安全隐患问题未及时向市政处汇报或未发现有安全隐患问题的，发现一次扣5分；导致事故的，当月考核不合格；并根据事故严重程度及造成的影响处以合同专项罚款。
	
	

	
	
	根据甲方要求，完善桥梁卡片相关数据及桥梁巡检台账相关数据的整理及更新录入
	根据巡检方案巡检次数，少一次扣3分。
	
	

	
	服务响应
	与业主单位积极配合
	未积极配合一次扣5分。
	　
	

	
	
	确保人员相对固定
	未经甲方同意擅自更换人员，每更换人员一人次扣3分。
	　
	

	
	
	确保机械设备的投入
	未使用投标文件中承诺的机械设备，一次扣3分。
	
	

	
	安全文明
	施工人员安全防护（安全帽、反光背心、警示牌等）
	随机抽查，有施工人员未戴安全帽的、未着反光背心的、未按要求设置醒目警示牌的，每发现一次扣3分。
	　
	

	
	
	因巡检施工造成施工人员安全事故，或行人交通事故
	因巡检施工造成施工人员安全事故或造成行人交通事故，轻微事故的，每发生一起扣10分，造成严重社会影响的，当月考核作不合格。
	　
	


武进区市政桥梁巡检考核评分表
说明：满分为100分，实得分=100-扣分值
考核人员签字：
考核日期：
附件三：

项目组人员名单

	序号
	姓名
	联系方式
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工

	1
	陈林海
	15062227543
	桥梁与隧道工程
	高级

工程师
	公路工程试验检测师
	项目

负责人

	2
	陈冬剑
	18751857274
	防灾减灾工程及防护工程
	高级

工程师
	公路工程试验检测师
	检测技术人员

	3
	黄庆
	15295510631
	水工结构工程
	高级

工程师
	公路工程试验检测师
	检测技术人员

	4
	石琦
	13732252341
	土木工程
	高级

工程师
	公路工程试验检测师
	检测技术人员

	5
	李晓凯
	15833119291
	桥梁与隧道工程
	工程师
	公路工程试验检测师
	检测技术人员

	6
	吴鑫
	17721523783
	土木工程
	工程师
	公路工程试验检测师
	检测技术人员

	7
	张德州
	15250985563
	土木工程
	工程师
	公路工程试验检测师
	检测技术人员


附件四：

政府采购履约验收通知单（参考样本）

供应商：

	采购人
	

	项目名称
	

	合同名称
	

	合同编号
	
	合同金额
	

	验收时间
	
	验收地点
	

	联系人
	
	联系电话
	

	履约验收方案及工作要求

	                     单位公章
                     年 月 日


附件五：

政府采购履约验收书(服务类参考样本)

	采购人
	
	项目名称
	
	合同名称
	

	供应商
	
	项目及合同编号
	
	合同金额
	

	分期（段）验收
	是□

否□
	分期（段）情况
	共分 期（段），此为第 期（段）验收

	验收时间
	
	验收地点
	
	验收组织形式
	□自行简易验收

□验收小组验收

□采购代理机构验收

	验收内容
	服务质量
	服务进度
	人员、设备 配备情况
	行业、安全标准
	项目需求、服务承诺
	合同履约时间、 地点、方式

	
	合  格□
不合格□
	按  时□
不按时□
	合  格□
不合格□
	合  格□
不合格□
	合  格□
不合格□
	合  格□
不合格□

	专业检测机构情况说明
	

	存在问题
和改进意见
	

	最终结论
	合 格□ 不合格□

	验收小组成员签字
	

	采购代理机构意见
	采购人意见


