竞争性磋商文件

项目名称：江苏省质量和标准化研究院应用系统国产化适配改造项目

采购编号：JSZC-320000-SCZX-C2026-0173

江苏省政府采购中心

2026年 05月

# 总  目  录

# 第一章 磋商邀请…………………………………… 3

# 第二章 供应商须知………………………………… 7

# 第三章 合同文本……………………………………25

# 第四章 采购需求……………………………………31

# 第五章 评审方法与评审标准………………………71

# 第六章 响应文件格式………………………………81

# 第一章  磋商邀请

受江苏省质量和标准化研究院的委托，江苏省政府采购中心就江苏省质量和标准化研究院应用系统国产化适配改造(JSZC-320000-SCZX-C2026-0173)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

江苏省质量和标准化研究院应用系统国产化适配改造竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年6月8日14时30分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-C2026-0173

2.项目名称：江苏省质量和标准化研究院应用系统国产化适配改造项目

3.预算金额：

| 采购 包号 | 预算金额 （人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 283.87 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 最高限价 （人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 283.87 |

5.采购需求（简介）：对江苏省质量和标准化研究院现有的7套应用系统进行国产化适配改造，实现全栈国产化适配方案，包括系统环境及服务改造适配、系统应用功能改造适配、数据迁移等。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后12个月内完成开发。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度（2024或2025年度）的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体参与磋商。

（二）本项目的特定资格要求

无

### 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

### 四、提交响应文件截止时间、开启时间及地点

1.2026年6月8日14时30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

磋商公告期限为自本公告发布之日起3个工作日，磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：　江苏省质量和标准化研究院

地 址：　南京市秦淮区石鼓路227号

联系人：     卞超杰

联系方式：　025-86614004

2.江苏省政府采购中心信息

地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人： 王建浩、许滢

联系方式：025-83668513

### 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

## 第二章  供应商须知

## 一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求的规定。

3.适用法律和标准

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

## 二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清和修改

7.1在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

## 三、响应文件的编制

8.响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

10.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.分项报价表

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、响应文件的递交

17.电子磋商响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.提交响应文件截止时间

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第25.3.2条规定做无效响应处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.响应文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

20.响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

20.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

## 五、响应文件的解密与评审

21.响应文件解密

21.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

22.磋商小组

22.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

23.评审过程的保密与公正

23.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

23.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24.评审过程中的的澄清

24.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

#### 25.对响应文件的审查

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

25.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求的（本磋商文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）。

25.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

25.3.10 供应商所提供的服务不符合磋商文件中所列国家强制性标准的。

25.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

#### 26.磋商程序及评审方法与评审标准

26.1磋商程序

26.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

26.1.4 异常低价响应审查

26.1.4.1 评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于采购项目最高限价50%的，即响应报价<采购项目最高限价×50%；

（2）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.4.2 磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（2）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

26.2 评审方法与评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

26.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

## 六、成交

27.确定成交单位

27.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

27.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.3.1提供虚假材料谋取成交的。

27.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

27.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.3.7将政府采购合同转包的。

#### 28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　28.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见磋商文件第一章。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.成交通知书

29.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

30.签订合同

30.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.标的物的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：江苏省质量和标准化研究院应用系统国产化适配改造项目

采购编号：JSZC-320000-SCZX-C2026-0173

采购包号：XX

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/成交供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：______圆（_____元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款  支付时间：合同签订后10工作日内，预付款支付比例：合同金额的50%。

8.1.2 尾款  支付时间：乙方完成甲方所要求的全部需求，甲方确认系统上线运行正常并验收后，十个工作日内，尾款支付比例：合同金额的50%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值3%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额1‰每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：联系电话：                    联系电话：

签订日期：   年   月   日

第四章 采购需求

- 项目背景

江苏省质量和标准化研究院软件系统国产化升级改造项目建设目标构建全栈国产化的软件系统，实现从硬件基础设施、操作系统到核心业务工具的自主可控，提升数据安全防护能力与业务智能化水平，支撑标准院业务高效、稳定、合规运行。

- 采购标的清单

| 采购 包号 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 系统环境及服务改造适配 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 2 | 系统应用功能改造适配 | 软件和信息技术服务业 |

- 功能需求

本项目须对江苏省质量和标准化研究院现有的7套应用系统进行国产化适配改造，实现全栈国产化适配方案。各系统的功能建设要求如下：

| 系统软件国产化适配 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 应用系统 | 子系统名称 | 功能描述 |
| 1 | 江苏省统一社会信用代码系统 | 统一社会信用代码事中校核系统 | 对以下现有功能进行国产化适配改造： - 数据交换管理 实现与工商局、民政厅等登记批准机构的数据交换，支持前置数据库和数据接口两种方式，对统一社会信用代码信息进行实时解析与入库。 - 赋码实时校核管理 接受登记批准机构的赋码校核请求，采用自动验证方式实时校核赋码信息，避免错码、一码多赋、重复赋码、跨部门重错码等问题。 - 数据核查管理 支持对回传的统一社会信用代码信息进行完整性、及时性、真实性核查，确保数据质量。 - 数据上报管理 按照全国统一社会信用代码数据库建设要求，将审核通过的统一社会信用代码信息和电子档案定时上报至国家代码管理中心。 - 应用反馈管理 接收统一社会信用代码应用部门对疑似错误数据的反馈，支持核查分析与错误数据更新确认。 - 电子档案管理 建立统一社会信用代码电子档案数据库，兼容原有组织机构代码电子档案，确保电子档案的完整性、有效性和延续性，并提供电子档案查询服务。 - 赋码信息管理 为不能进行源头赋码的登记批准机构提供统一社会信用代码赋码、校核、信息管理等技术支持。 - 国家核查接口对接 实现与国家核查接口的对接，调用国家核查服务并将核查结果并行入库。 - 数据接收查询同步接口管理 接收登记批准机构提交的核查请求数据，解析后保存至业务数据库，并实时返回核查结果。 - 数据字典管理 建设并维护统一社会信用代码相关数据字典，包括规则类型字典表、登记管理部门字典表、登记管理部门类别字典表、登记管理部门行政区划码字典表、注册地行政区划码字典表等。 - 日志管理 记录系统操作日志，包括执行时间，执行结果等信息。 |
|  |  | 身份认证管理系统 | 对以下现有功能进行国产化适配改造： - 请求信息验证 验证外部接口调用是否来自授权用户，阻断非授权用户的调用请求。 - 统一用户身份管理 实现用户信息的集中存储与管理，并提供标准接口，实现不同应用系统的用户身份的同步。 - 统一权限管理 支持单独授权、按角色授权、分级授权等多种权限管理方式，提供角色与用户的关联配置。 - 统一登录认证 提供跨服务器及业务应用的身份认证服务，确保跨业务系统的身份认证识别。 - 单点登录服务 实现集成应用系统之间的单点登录，支持跨平台SSO。 - 统一资源访问控制 支持对URL级资源进行访问权限控制，如页面按钮、菜单等。 - 资源访问安全审计 记录用户对系统资源的访问日志，支持事后审计与追溯。 |
| 2 | 江苏省标准信息服务平台 | 标准资源加工平台 | 对以下现有功能进行国产化适配改造： - 公告采集与发布管理 实现对国内标准公告采集、加工和发布，为院内外用户提供标准公告统一汇总信息，方便用户及时了解国家、行业、地方标准动态。 - 标准采购与验收管理 实现标准（图书）的采购、入库、验收管理，建立记账机制，实现标准发布信息与到馆信息的比对。 - 扫描识别与题录加工管理 实现纸质标准的扫描、识别和上传，并与采购入库的标准记录进行对应，进行标准题录加工后正式入库。 |
|  |  | 标准资源服务平台 | 对以下现有功能进行国产化适配改造： - 标准服务网站 提供栏目管理、新闻及文档管理、多媒体管理及发布等功能。通过APP或微信方式实现微门户，并在网站中嵌入标准搜索、标准专题库等应用。 - 标准与图书销售管理 实现标准与图书的进销存管理，支持网上结算功能。 - 标准服务流程管理 提供标准及图书的检索、查新、专题库应用等综合服务，支持大数据分析应用，为用户提供更加广泛和深入的服务。 |
|  |  | 专题库与智能检索平台 | 对以下现有功能进行国产化适配改造： - 标准题录库及标准全文数据库 建设标准主数据库，包括标准题录库和标准全文数据库，支持文本挖掘和智能检索。 - 标准体系专题库管理 通过科研、课题、项目合作、采购等多种形式形成的综合性成果，建立标准专题库进行管理，各专题库之间通过标准号、指标及项目等进行关联。 - 智能查询检索管理 将标准题录、全文、专业指标、标准体系、图书、标准体系、新闻及文献等纳入搜索范围，提供关联性综合展示。 |
|  |  | 科研协作与知识挖掘平台 | 对以下现有功能进行国产化适配改造： - 科研项目协作管理 主要是对项目基本信息、里程碑进程、审批文件、成果奖励、经费及文件的管理，以达到院内管理考核的需求。 - 标准研究产品管理 对省标院各级机构、会员单位、协作机构及企业群体普遍存在且比较成熟的标准相关应用，梳理相关工作流程、操作和标准，形成产品化的信息系统，提供在线应用或定制部署应用。 - 文本挖掘分析管理 研发与标准相关的文本挖掘和智能分析工具，作为一种工具集合，不仅可以用于标准资源加工、服务和研究相应环节的辅助，还可以将其嵌入到科研项目协作系统和标准研究的产品系统中，提供工作人员和会员单位使用。 |
| 3 | 江苏省质量和标准化研究院网站 | 统一门户网站 | 对以下现有功能进行国产化适配改造： - 首页 简要呈现各个栏目的主要内容，包括机构概况、新闻资讯、科研工作、公益服务、企业服务、专题专栏、友情链接等。 - 机构概况 介绍该机构的历史进程以及团队情况，包括单位介绍、领导分工、机构设置、单位荣誉、大事记、馆藏资源、联系我们等。 - 新闻资讯 展示院内动态、通知公告、党建工作等新闻信息，支持分类查看。 - 科研工作 展示科研服务信息，提供科研服务详情介绍及相关知识。 - 公益服务 集中展示和省标院相关的公益热点及各项公益服务信息。 - 企业服务 集中展示和省标院相关的各项企业服务。 - 专题专栏 由省标院一段时间内若干有共同性的信息组成的集合体。 - 友情链接 在网站底部展示与标准相关的网站链接，支持跳转服务。 |
|  |  | 专业子平台网站 | 对以下现有功能进行国产化适配改造： - 江苏省缺陷产品管理技术中心 展示首页、工作动态、召回新闻、安全教育、法律法规、重要标准、技术支撑、科学研究、互动交流、资料下载部分等内容。 - 机构代码中心 展示网上公示、数据服务、代码知识、动态公告等服务。 - 物联网标准化研究所中心 展示国家射频产品质量监督检验中心（江苏）、江苏省射频识别技术公共服务平台、国家重点食品质量安全追溯——江苏省级平台、昆山物联网标准化信息服务平台、江苏省射频识别标准化技术委员会。 - 中国物品编码中心江苏分中心 展示系统成员注册公告、续展公告，提供相关资料下载及链接。 - 江苏省质量与品牌公共服务平台 展示首页、新闻、公告、质量、品牌、研究、出版、技术咨询等内容 - 江苏省技术性贸易措施信息平台 提供新闻、出口、进口、通报、预警、专题、焦点、数据、文库、通报统计、个人中心、用户管理、数据迁移等栏目 |
|  |  | 后台管理系统 | 对以下现有功能进行国产化适配改造： - 站点初始化配置 支持站点基本信息、扩展配置、默认模板设置。 - 全局设置 支持项目部署路径、端口号、默认图片等全局参数设置。 - 网站结构搭建 实现栏目的新增、删除、编辑、转移、有效期、导入和导出管理等功能。 - 权限划分 支持全站管理员、受限管理员等角色权限管理，支持角色类型配置。 - 内容发布及管理 支持动态管理静态发布、动态管理动态发布和动态管理动静混合发布三种发布模式。 - 数据统计 提供对部门、人员和栏目的信息加载条数进行统计，支持按时间范围筛选和报表导出。 |
|  |  | 统一微信公众号平台 | 对以下现有功能进行国产化适配改造： - 院公众号开发改造 院公众号开发设计包括菜单及链接生成，动态生成微信公众号菜单；自动回复功能 用户关注公众号后，可根据用户关键词回复对应消息等功能。 |
| 4 | 江苏省技术性贸易措施信息平台 | 数据采集配置系统 | 对以下现有功能进行国产化适配改造： - 数据采集引擎 实现图形可视化的数据采集任务配置，支持网站数据抓取、解析与输出。 - 抓取数据清洗 对抓取数据进行过滤、格式转换等清洗处理，保存至抓取数据库。 - 抓取数据转换CMS数据 将抓取数据转换为CMS系统可识别的格式并写入CMS数据库。 - 抓取目标网站网址配置 抓取系统提供用户配置页面，支持配置目标网站地址及自动抓取时间。 - 数据入库目标栏目配置 配置入库转换规则、字段对应关系、表和栏目对应关系。 |
|  |  | 通报预警数据采集系统 | 对以下现有功能进行国产化适配改造： - WTOTBT通报 定期抓取WTO发布的最新的TBT通报，抓取数据保存到抓取数据库，并自动推送到CMS的对应栏目。 - WTOSPS通报 定期抓取WTO发布的最新的SPS通报，抓取数据保存到抓取数据库，并自动推送到CMS的对应栏目。 - 中国WTO_TBT-SPS通报咨询网 定期抓取中国WTO TBT/SPS通报咨询网站发布的最新的TBT和SPS通报，抓取数据保存到抓取数据库，并自动推送到CMS的对应栏目。 - 美国FDA 定期抓取美国FDA网站发布的最新拒绝进口报告库，抓取数据保存到抓取数据库，并自动推送到CMS的对应栏目。 |
|  |  | 国外标准数据采集系统 | 对以下现有功能进行国产化适配改造： - ISO采集 全量抓取公开的ISO数据，保存至抓取数据库。 - IEC 全量抓取公开的IEC数据，保存至抓取数据库。 - ASTM 全量抓取公开的ASTM数据，保存至抓取数据库。 - CEN 定期抓取CEN（欧洲电工标准化委员会）发布的相关标准。 - ITU 国际电联 定期从ITU（国际电信联盟网站）抓取ITU-T发布的最新建议书。 |
| 5 | 国家射频实验室LIMS管理系统 | 工作门户系统 | 对以下现有功能进行国产化适配改造： - 单点登录 支持统一单点登录验证 - 门户工作台 向用户提供各项操作的入口，包括待办事项、通知公告、常用统计查询、文档中心、质量KPI、预警信息、业务流程进展汇总等。 |
|  |  | 业务系统 | 对以下现有功能进行国产化适配改造： - 业务受理 支持内部人员受理登记、客户远程受理、接受合作机构分包受理等多种方式。 - 合同评审 支持根据业务需要决定是否进行合同评审，记录评审意见和结论。 - 样品管理 样品管理是指对检测用样品的状态、数量、位置、库存（入库、出库、领样、销毁）等进行管理。 - 任务分配 支持将检测项目分配给指定检测人员，系统自动列出相关人员当前工作量，辅助任务均衡分配。 - 检验\原始记录 接收分配的检测任务，支持检测人员模块中对应的检测项目下录入检测数据。 - 报告编制 编制人根据检测要求及实验结果，选择项目并生成报告。 - 报告审核批准 支持报告审核人对报告内容及形式进行检查，确保报告准确、规范的过程。 - 报告打印 支持报告打印，系统自动记录打印日志。 - 报告发放及归档 支持报告发放登记及归档管理。 - 收费登记 支持对任务进行收费登记（包含已完成任务、未完成任务）。 - 统计查询 支持业务数据统计查询。 - 设备管理 支持仪器设备的基本信息登记与管理。 - 环境管理 支持实验室的环境条件的记录与管理 - 人员管理 支持人员基本信息管理和人员资质管理。 - 客户管理 支持客户资源的综合管理与关系维护。 - 试剂耗材管理 支持对耗材、药品等检测数据的管理。 - 供应商管理 支持供应商信息的维护与管理。 - 标准管理 支持标准库初始化、标准信息增删改查及关联文件管理。 - 文件管理 支持体系文件的在线阅读。 - 采购管理 支持采购关键文件记录及历史采购信息查询。 - 培训管理 支持培训需求提出、计划制定、审批、组织、记录、考核、总结的全过程管理。 - 分包管理 支持分包实验室信息、分包协议、分包商审核记录的管理。 - 质量评审管理 支持定期评审和不定期评审管理。 - 报告抽查管理 支持对已完成检验报告的抽查审核管理。 - 不合格项处理与纠正、预防措施管理 支持不合格项记录、纠正措施申请与跟踪管理。 - 客户服务及申投诉 支持客户管理及异议受理处理。 - 模板管理 支持检测报告模板的管理，系统根据检测任务自动匹配对应模板生成报告。 |
|  |  | 系统管理平台 | 对以下现有功能进行国产化适配改造： 提供组织机构及科室设置、人员及账号权限设置、报告及模板定义、高级定义设置、导入导出配置、系统维护等功能。 |
|  |  | 物品编码公共服务平台 | 对以下现有功能进行国产化适配改造： - 商品条码管理 支持厂商识别代码及相关数据的查询统计，包括申请、增号、续展、注销等。 - 服务检测 支持客户提交样品邮寄检测服务，包括业务受理、样品邮寄、业务管理等。 - 快递信息管理 支持物流快递数据的统计查询、业务快递单打印等。 - 胶片管理 支持产品编码胶片的订单录入与查询管理。 - 系统管理 支持系统用户管理、数据更新、注册续展任务录入、代办点信息维护、多行数据查询以及发票流转。 - 用户中心 提供用户退出系统的功能。 - 短信平台 对接省短信平台，实现系统短信批量发送和已发短信查询等功能。 |
| 6 | 缺陷产品召回业务系统 | 缺陷产品召回管理业务系统 | 对以下现有功能进行国产化适配改造： - 登录 完善用户登录功能。 - 修改密码 - 受邀即将待评估信息 - 评估信息查看修改 - 专家信息审核 - 发起评估流程 - 现场评估 - 评估表 - 缺陷异议分析 - 风险评估 - 发起评估 - 发起评估撤销 - 查看专家 - 现场专家评估 - 会前专家评估 - 评估报告下载 - 专家评估表下载 - 专家评估管理 / 缺陷异议分析 - 信息库管理 技术专家信息数据库，检验机构数据库，市场构检数据库，国家标准数据库，风险评估数据库，信息处置进展数据库，和召回信息数据库 - 系统维护/数据字典。 |
|  |  | 消费品召回管理业务平台 | 对以下现有功能进行国产化适配改造： - 单点登录 - 部门用户管理 - 管理员主页 - 省中心工作人员主页 - 分中心工作人员主页 - 信息监测与共享 - 召回进度管理 - 各市工作动态 - 对全省召回工作数据进行统计分析及数据展示 - 分中心工作数据的统计。 |
| 7 | 面向食品药品区块链追溯服务平台 | 生产管理系统 | 对以下现有功能进行国产化适配改造： - 系统登录 提供系统登录页面，支持用户身份验证。 - 首页大屏 以数据大屏的方式展示产品数量、赋码数量、扫码次数、销售情况等数据。 - 生产管理 生产线管理：以列表形式展示生产线的数据信息，支持生产线数据的查询、新增、修改和删除。 生产批次管理：以列表形式展示生产批次的数据信息，支持生产批次数据的查询、新增、修改和删除。 - 产品管理 产品类型列表：以列表形式展示产品类型的数据信息，支持产品类型数据的查询、新增、修改和删除。 属性模版配置：支持模板的新增、修改、查询和删除功能。 产品列表：以列表形式展示产品的数据信息，支持产品数据的查询、新增、修改和删除。 - 赋码管理 码申请：支持企业在线申请产品溯源码。 扫码记录：以列表形式展示扫码记录的数据信息，主要包括扫码记录的查询的功能。 - 防伪管理 防伪追溯码：以列表形式展示防伪溯源码的数据信息，支持防伪溯源码的查询、绑定以及查看详情。 流程追溯：实现防伪追溯码的流程追溯页面，主要是溯源码录入流程节点的功能。 追溯列表：支持查询溯源码的完整追溯流程。 溯源查询：支持输入溯源码查询产品的详细信息。 - 防窜管理 防窜货查询：以列表形式展示防窜货查询的数据信息，支持防窜货信息的查询及详情查看。 评价管理：以列表形式展示用户评价内容，支持评价审核与展示控制。 评价词条管理：支持评价词条的新增、修改和删除功能。 评价配置：支持配置产品关联的评价词条和评价规则。 - 销售管理 产品销售管理：支持产品销售批次的添加和删除。 - 原料管理 供应商管理：支持供应商信息的新增、修改和删除。 仓储管理：支持仓储信息的新增、修改和删除。 - 监控管理 在线用户：展示用户登录的详细信息，支持强制退出功能。 登录日志：支持登录日志的查询、删除、清空和导出。 操作日志：支持操作日志的查询、删除、清空和导出。 - 系统管理 企业管理：提供企业数据的查询、新增、修改和删除功能。 用户管理：提供用户数据的查询、新增、修改、删除、导入、导出、重置密码和分配角色功能。 角色管理：提供角色数据的查询、新增、修改、删除、导出、分配用户和数据权限功能。 菜单管理：提供菜单数据的查询、新增、修改和删除功能，支持配置系统导航菜单。 部门管理：提供部门数据的查询、新增、修改和删除功能，支持组织架构维护。 岗位管理：提供岗位数据的查询、新增、修改、删除和导出功能。 字典管理：提供字典数据的查询、新增、修改、删除和导出的功能。 参数管理：提供参数设置数据的查询、新增、修改、删除和导出的功能。 通知公告：提供通知公告数据的查询、新增、修改和删除的功能。 - 企业活动管理 企业活动：提供企业活动管理功能，支持企业活动的新增、修改和删除。 - 企业基本信息维护 企业的荣誉资质：提供企业基本面信息维护功能，支持企业基本信息及荣誉资质信息的修改。 |
|  |  | 扫码系统 | 对以下现有功能进行国产化适配改造： - 产品信息 支持扫码后展示溯源产品的详细信息。 - 企业信息 支持扫码后展示溯源企业的基本信息。 - 追溯信息 支持扫码后展示产品的完整追溯信息。 - 产品评价 扫码后展示该产品的用户评价信息，支持评价查看。 - 企业追溯评价 扫码后展示该企业的追溯体系建设评价信息。 - 用户评价 用户评价的功能。 - 用户登录 用户登录的功能。 - 企业活动 扫码后展示该企业发布的最新活动信息。 |

- 政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见磋商文件“第五章 评审方法与评审标准”。

2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 技术要求

（一）国产化适配技术要求

本项目升级改造技术架构采用国产化操作系统、国产化数据库、国产化中间件，开发系统架构采用 B/S 模式，执行Html5页面开发规范，软件及所使用的中间件均需实现在江苏省政务云的国产化环境下稳定、安全、可靠运行。

(1)支持国产芯片。

(2)支持国产化服务器操作系统。

(3)支持国产数据库。

(4)支持国产桌面操作系统。

(5)PC端应当兼容所有主流浏览器和国产浏览器。

(6)移动端需确保可适配大部分主流尺寸的屏幕和pad端，给予用户良好的体验。

（二）系统架构要求

(1)系统支持集群化部署。

(2)支持负载均衡和单点故障自动切换。

(3)数据库支持镜像备份，正式库与查询库同时提供不同的业务服务，保障服务高可靠性。

(4)系统架构应实现分层解耦，支持横向扩展能力，可随业务量的增长进行必要的节点扩容，便于后续模块化升级与功能扩展。

（三）系统性能技术要求

根据业务处理类型的不同，把作业划分为交互类业务、查询类业务和统计分析类业务，分别给出响应时间要求的参考值，包括峰值响应时间和平均响应时间。

(1)系统在常规压力下保持 7*24 小时稳定运行，事务成功率达 99.99%。

(2)并发数不小于100时，常规页面展示小于等于 3 秒。

(3)并发数不小于100时，交互类页面响应一般要求小于等于3秒。

(4)并发数不小于100时，查询列表类页面响应一般要求小于等于5秒。

(5)并发数不小于100时，统计分析类事务响应一般要求响应时间小于等于5秒，对于跨年度、多条件组合的复杂统计分析响应时间原则上不应超过8秒。

（四）安全技术要求

(1)用户管理个人信息及敏感数据传输、应用使用国产加密和脱敏。数据库中个人信息及敏感数据存储使用国产加密，确保最终通过商用密码应用安全性评估。

(2)系统架构符合《网络安全法》规定的网络安全等级保护测评要求(二级)，根据测评机构的整改意见完成整改，确保最终通过测评满足验收要求。

（五）数据迁移

(1)现状评估与目标制定：首先对当前系统的数据库环境进行全面的评估，包括标准服务、统一代码服务、技术性贸易措施服务、物品编码服务、RFID射频识别检验检测服务、食药品追溯服务等服务在内的各个业务数据量、数据类型、数据结构等各个方面。同时，要明确数据迁移的目标，例如迁移后的数据库性能要求、数据安全要求等。

(2)选择适合的迁移工具：根据评估结果和迁移目标，选择适合的数据库迁移工具。这个工具应该能够支持从现有数据库到目标国产化数据库的迁移。

(3)设计与实施迁移方案：设计详细的数据迁移方案，包括迁移时间、迁移步骤、应急回滚计划等。然后，按照迁移方案实施数据迁移。

(4)迁移数据：根据数据迁徙计划，开始迁移数据。这包括导出现有标准数据库、统一社会信用代码数据库、技术性贸易数据库、物品编码数据库、RFID射频检验检测数据库、缺陷产品召回数据库等各个业务模块的数据，转换数据格式（如果需要），导入到目标数据库等步骤。在迁移过程中，需要确保数据的完整性和准确性。

(5)数据验证与测试：迁移完成后，要对迁移后的数据进行全面的验证，确保数据的完整性和准确性。同时，要进行性能测试和安全测试，确保迁移后的数据库能够满足业务要求。

(6)切换与收尾工作：在验证和测试通过后，进行数据库切换，将业务系统连接到新的国产化数据库。然后，完成收尾工作，包括旧数据库的清理、文档的整理等。在整个数据迁移过程中，数据不被泄露或损坏，尽可能减少迁移对线上业务的影响，相关业务能够正常运行，避免出现因数据库更换而导致的业务中断或故障。

（六）安全需求

系统级安全：制定和实施系统级安全策略，包括系统高可用性策略和数据库备份策略，满足信息安全等级保护要求。

应用级安全：制定和实施应用级安全防护策略，包括身份认证策略、访问权限策略、数据授权策略等。

数据安全：数据在存储或传输过程中应做加密处理；加密算法能抵抗暴力破解；支持国密算法。

（七）扩展性需求

系统应具有良好的伸缩性，具有良好的扩展能力，节点数量支持平滑扩展。

针对实际业务情况，系统对未来扩容保持良好的平滑性，不对底层架构设计做颠覆性改动。

具有很好的模块化特性。技术架构的模块都相对稳定，只要接口不变，模块内部逻辑的改变都不影响其他模块。

具有很强的适应能力。既能满足快速反应的业务需求，又能满足大数据量、复杂的、异步的业务需求。

具有良好的向前兼容性。系统在升级过程中应兼容历史数据，以保持其不可篡改、可追溯特性。

- 商务要求

（一）项目服务期限

自合同签订之日起一年内完成交付，本项目中软件系统的免费维保期为从项目验收合格之日起一年。

（二）付款方式

（1）合同签订生效后十个工作日内，甲方支付合同总价的50%。

（2）乙方完成甲方所要求的全部需求，甲方确认系统上线运行正常并验收后，甲方支付合同总价的50%。

（三）技术方案相关要求

（1）总体建设方案：投标人充分了解本项目背景，对项目总体建设思路、建设要求、技术要求等有一定理解的基础上，提供总体设计设计方案，包括总体架构、技术架构、系统性能设计方案等方面。

（2）功能设计方案，投标人针对该项目部分重点业务或功能提供详细设计方案。（要求设计方案详细、流程清晰、功能完整，需提供实际运行系统截图）。具体方案包含以下几个方面：

①　江苏省统一社会信用代码系统国产化适配改造方案：要求方案需包含电子档案管理、国家核查接口对接业务模块的国产化适配，要求方案详细、流程清晰、功能完整，需提供实际运行系统截图；

②　江苏省标准信息服务平台国产化适配改造方案：要求方案需包含公告采集与发布管理、扫描识别与题录加工管理2个业务模块的国产化适配，要求方案详细、流程清晰、功能完整，需提供实际运行系统截图；

③　江苏省技术性贸易措施信息平台国产化适配改造方案：要求方案需包含通报预警数据采集系统、国外标准数据采集系统业务模块的国产化适配，要求方案详细、流程清晰、功能完整，需提供实际运行系统截图；

④　国家射频实验室LIMS管理系统国产化适配改造方案：方案需包含样品管理、物品编码公共服务平台的业务模块的国产化适配。要求方案详细、流程清晰、功能完整，需提供实际运行系统截图；

⑤　面向食品药品区块链追溯服务平台国产化适配改造方案：要求方案需包含生产管理、产品管理和赋码管理业务模块的国产化适配，要求方案详细、流程清晰、功能完整，需提供实际运行系统截图；

⑥　缺陷产品召回业务系统国产化适配改造方案：方案需包含缺陷产品召回管理、信息监测与共享和召回进度管理等业务的国产化适配。要求方案详细、流程清晰、功能完整，需提供实际运行系统截图；

⑦　江苏省质量和标准化研究院网站国产化适配改造方案：要求方案需包含统一门户网站、专业子平台和后台管理系统模块的国产化适配，要求方案详细、流程清晰、功能完整，需提供实际运行系统截图。

（四）履约能力及人员团队要求

（1）投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证、ISO10015培训管理体系认证证书。

（2）投标人自2022年1月1日起（以合同签订日期为准）承担过类似信息化建设项目案例。

（3）投标人具有与本次招标内容相关的计算机软件著作权登记证书，包括：标准题录抓取、标准信息监管管理、数字政务综合办理类、数据质量管理、运维管理平台相关方面。

（4）投标人根据项目需求须组建不少于7人的项目团队，其中项目经理1名，团队成员（不含项目经理）至少6人，项目团队须具备较强的项目实施能力，其中项目经理具备信息系统项目管理师证或软件设计师证书，除项目经理以外的技术人员，持有高级信息系统项目管理师、高级系统架构设计师、中级软件设计师、中级网络工程师证书。

（5）中标方需组建服务团队实际履约，不得将任何履约服务内容进行转包。未经采购人同意，不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿与法律责任。

（五）项目组织实施要求

1、项目实施与计划

（1）投标人应在合同签订后3日内进场启动项目建设，实施团队核心成员（项目经理、技术负责人等）同时进场。进场后投标人应落实并深化设计方案和具体实施计划方案，实施方案应包括系统开发及部署环境要求。中标人应按照项目计划按期实施。

（2）投标人应履行相应的职责，在整个合同执行期间，项目的组织、建设、实施、服务、工期、质量等方面关乎项目建设效果的内容，接受采购人组织的监督、考核，考核结果不及格或不合格的，采购人有权不组织验收、延期付款，相关责任由投标方承担，投标人应无条件接受。

2、质量保证要求

本系统应用软件开发要求采用国际通用的规范化的软件开发、软件工程实施和项目管理方法，对项目实施的全过程进行监控和管理，对项目进度和工程实施进度进行控制；对应用系统软件必须进行充分的测试，确认其正确性和可靠性；同时必须有详细易懂的系统的安装、运行、验收测试的技术文件；所有的技术文件必须是中文，并且本项目所有文档应该按照所使用的质量管理体系要求编写。中标人需提供本项目质量管理方案；中标人需提供本项目过程中研发管理方案及代码标准；中标人需提供本项目过程中测试方式；采购人可定期对项目的情况进行质量检查。

3、项目文档要求

中标方除在规定时间内按照招标文件的要求完成该系统的调研、设计、开发、调试、测试等工作外，还应向用户方提供计算机软件光盘，并提交相关技术文档并提供明确的交付清单。同时，成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求：

（1）概要设计阶段：实施方案、项目实施计划、需求规格说明书、概要设计说明书（包含系统体系结构图、业务流程图、数据流程图等）。

（2）开发阶段：数据库详细设计说明书（包含数据项、数据字典等详细数据库说明）、系统详细设计说明书、系统测试方案（用例）、系统测试分析报告、项目实施过程中衍生的其它相关资料。

（3）项目部署阶段：软件维护手册、软件使用操作手册、安装部署手册。

（4）试运行阶段与最终验收阶段：系统试运行和自测报告、故障诊断与排除手册、系统源代码、系统安装包等、培训计划、用户使用手册、运维手册、系统演示光盘。

（5）其他与本系统开发相关的各类文档。

（6）项目开发中的一些工作文档，如计划、报告、讨论纲要、会议记录等。

4、项目验收要求

系统正式交付前，中标方将技术文档和源码、软件交甲方，对于已检测出来的安全漏洞，必须由中标人修复完成，否则不予上线交付。

1、项目验收前，中标方要完成招标文件和合同规定的各项建设内容并满足要求，符合国家有关工程建设、安全及保密等各项规定，验收资料齐全。

2、项目完工后，中标方按招标文件和合同要求提交所有项目成果和项目文档。并提出验收申请，用户单位出具用户使用意见。

3、采购人、用户使用方等接收项目成果和项目文档。用户单位确认是否达到验收要求，并按验收方案，组织项目验收。

4、系统在完成功能开发上线联调测试并经用户单位验证通过后可进行项目验收。

5、对整个项目的验收包括检查应用系统是否实现了双方签定的《需求说明书》所要求实现的相关功能，是否与投标人提出的解决方案中既定建设目标一致。

（六）培训要求

1、中标方必须提供相应的应用软件技术和系统操作等方面的培训。有关应用软件的操作培训课程，培训应该在本期项目验收完成前进行。

2、中标方应提供面向系统管理员的应用软件系统结构、设计等方面的培训。项目实施入场，中标供应商将详细的培训课程以及时间表交给采购人，最后以采购人认可为准。

3、中标方派出的培训教员应具有丰富的同类课程的教学经验和应用经验；所有的培训教员必须用中文授课；投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料。

4、中标方须提供详细的培训计划，包括培训方案的设计、培训制度的制定、在系统运行（含试运行）的各个阶段相应的培训内容描述，培训效果评估，保证培训课程符合采购人实际的需要。需针对用户按照不同的角色安排不同的培训课程，如系统管理员、普通用户、领导等角色。

（七）售后服务要求

1、整个项目质保期为验收后一年，质保期间的维护服务不收取任何额外费用，由中标方提供免费的软件维护服务、技术服务支持，包括系统维护、性能提升、故障检测等，并保证系统正常运行。

2、在项目验收后的服务期内，如果是软件设计漏洞或偏差，中标方必须及时修正，且不另收费用。

3、项目服务期满后，供应商必须承诺在法定工作时间内，可以提供技术指导和咨询；供应商要长期建立完善的技术支持和售后服务管理体系和服务队伍，为配合用户使用提供全方位的技术支持工作，并对如何实施服务提出承诺。

4、中标方应提供实时在线的客户服务和现场服务。应具备灵活多样的通讯手段，提供7×24小时响应服务。实时解决常见问题。

故障响应。中标方在接到系统故障报修要求时，半小时内做出明确响应和维护安排，在2小时内为建设单位提供维护服务，并做出故障诊断报告，3小时内恢复正常。

热线服务。投标供应商应提供热线电话、E-mail、传真、网站等途径，随时接受建设单位提出的各种技术和使用问题，不能即时解决的问题要在1小时内提出解决方案。

系统巡检。每月至少提供4次对系统进行巡检服务，及时发现和排除潜在问题或故障隐患，保证系统的稳定运行。

系统升级。质保期内投标供应商应提供免费的系统软件升级服务。升级内容包括解决的BUG、采纳用户建议以及业务需求调整实现的功能和其他内容。

同时，中标方须为试点地市县使用单位提供及时便捷的技术支持，除正常运维外，确保每月至少一次现场回访。

5、投标人应具备相关的售后服务体系，在承诺服务期内提供完善、及时、无推诿的应用软件等项目实施范围内的服务保障。

（八）知识产权和保密要求

1、本项目的最终用户为采购人，本项目所产生的知识产权归采购人独享，中标人必须提供项目的所有开发和技术文档。本项目中采购的商业软件（含自主品牌），最终许可用户名为采购人。投标人须承诺所提供的系统（含平台）不依赖于任何第三方商业平台的支持和环境。

2、中标人须承诺且不限于以下保密条款要求：

（1）中标人对本项目所产生的业务资料、技术信息等负有保密责任，未经采购人同意不得提供给任何第三方，包括中标人的分支机构、子公司、委托顾问方或接受咨询方。本项目所产生的知识产权归采购人独享，中标人须提供项目的所有源代码和开发文档给采购人。

（2）中标人应妥善保管有关的文件和资料，未经采购人许可，不对其复制、仿造等。

（3）中标人应对有关人员进行有效管理，包括制定规章制度，以确保本承诺书的履行。

（4）中标人若违反本承诺的约定，应赔偿采购人由此遭受的一切损失。

（5）保密期限：中标人需对本项目的业务资料、技术信息等在软件生命周期内一直保密，直至采购人同意或该业务资料、技术信息在同行业中已成为公开信息后方可解除保密义务。

- 其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.演示要求

（1）供应商需按照磋商文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为X.mp4或X.avi，供应商须将视频文件分段压缩为X.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分，视频时长总计不超过5分钟。

（2）演示内容如下：

①标准信息服务平台公告管理功能演示，包括公告站点管理、站点抓取规则配置、公告管理和公告采集预警；

②标准信息服务平台题录加工功能演示，包括标准题录模板配置、题录加工任务、题录自动提取、标准信息加工、采用标准加工、替代标准加工和标准预览；

③统一社会信用代码系统电子档案查询演示，支持通过统一社会信用代码、机构名称和档案日期对统一社会信用代码档案进行查询，支持查看通用社会信用代码的档案历史、每次业务办理的详细内容和档案资料，支持在线预览档案；

④国家射频实验室LIMS管理系统报告出具流程演示，支持业务受理、合同评审、任务派工、检验原始记录、原始记录审核、报告编制和报告预览；

⑤面向食品药品区块链追溯服务平台产品码申请流程演示，支持产品管理、生产线管理、生产批次管理和码申请管理。

# 第五章  评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品/本项目对小型和微型企业提供的服务 给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业采购包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.采购本国产品的支持政策

7.1当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 响应文件格式”的“附件1 分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.2供应商需按照磋商文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 评审过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和磋商文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评审方法与评审标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（10分） |  |  |  |
| 1 | 价格分(10分) | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 | 10 |
| 二、商务部分（24分） |  |  |  |
| 2 | 资质证书(6分） | 投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证、ISO10015培训管理体系认证证书的，每具有一个得2分，最高得6分。 | 6 |
|  |  | 注：投标人须提供上述有效期内的证明文件扫描件并加盖投标人公章。 |  |
| 3 | 投标人业绩（6分） | （1）投标人自2022年1月1日起（以合同日期为准）承担过标准管理或类似系统的，每提供1个得2分，最高得4分。（提供合同关键页扫描件） （2）投标人自2022年1月1日起（以合同日期为准）承担过政府信息化类或类似系统的，每提供1个得1分，最高得2分。（提供合同关键页扫描件） | 6 |
|  |  | 注：投标人须提供加盖投标人公章的合同关键页扫描件（必须包括合同首页、双方印章等信息）作为证明文件。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的不得分。 |  |
| 4 | 著作权（3分） | 投标人具有与本次招标内容相关的计算机软件著作权登记证书，包括：标准题录抓取、标准信息监管管理、数字政务综合办理类、数据质量管理、运维管理平台、工作流协同平台等功能，投标人每提供1类计算机软件著作权登记证书得0.5分，最高3分。（如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。） | 3 |
| 5 | 项目组人员资质（10分） | 5.1项目经理：项目经理具备信息系统项目管理师证或软件设计师证书的，每具有一个得2分，最高得4分。 | 4 |
|  |  | （注：需提供人员资格证书扫描件和投标截止时间前6个月内任意1个月投标单位为其缴纳社保的证明材料，不按要求或没有提供的不得分。） |  |
|  |  | 5.2项目开发团队：除项目经理以外的技术人员，持有高级信息系统项目管理师、高级系统架构设计师、中级软件设计师、中级网络工程师、注册信息安全专业人员（（CISP或CISSP））、信息技术服务标准应用经理证书（ITSS）证书，有一项得1分，最高得6分（单项不重复累计，单人多证仅算一项，不累加）。 | 6 |
|  |  | （注：需提供人员资格证书扫描件和投标截止时间前6个月内任意1个月投标单位为其缴纳社保的证明材料，不按要求或没有提供的不得分。） |  |
| 三、技术部分（40分） |  |  |  |
| 6 | 整体技术方案(40分) | 6.1总体建设方案： | 5 |
|  |  | 投标人针对本项目的建设内容，提供的本项目总体建设方案，包括但不限于:总体架构、技术架构、系统性能设计方案等。 |  |
|  |  | 【评分依据：优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或未提供不得分】 |  |
|  |  | 6.2功能设计方案：投标人针对该项目部分重点业务或功能提供详细设计方案。（要求设计方案详细、流程清晰、功能完整）。 | 35 |
|  |  | 6.2.1江苏省统一社会信用代码系统国产化适配改造方案（具体要求见第四章第六部分第三项第二点中与江苏省统一社会信用代码系统国产化适配改造方案的相关内容）(5分) |  |
|  |  | 【评分依据：优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不满足项目要求得0分】 |  |
|  |  | 6.2.2江苏省标准信息服务平台国产化适配改造方案（具体要求见第四章第六部分第三项第二点中与江苏省标准信息服务平台国产化适配改造方案的相关内容）(5分) |  |
|  |  | 【评分依据：优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不满足项目要求得0分】 |  |
|  |  | 6.2.3江苏省技术性贸易措施信息平台国产化适配改造方案（具体要求见第四章第六部分第三项第二点中与江苏省技术性贸易措施信息平台国产化适配改造方案的相关内容）(5分) |  |
|  |  | 【评分依据：优于项目需求的5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分】 |  |
|  |  | 6.2.4国家射频实验室LIMS管理系统国产化适配改造方案（具体要求见第四章第六部分第三项第二点中与国家射频实验室LIMS管理系统国产化适配改造方案的相关内容）（5分） |  |
|  |  | 【评分依据：优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分】 |  |
|  |  | 6.2.5面向食品药品区块链追溯服务平台国产化适配改造方案（具体要求见第四章第六部分第三项第二点中与面向食品药品区块链追溯服务平台国产化适配改造方案的相关内容）（5分） |  |
|  |  | 【评分依据：优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分】 |  |
|  |  | 6.2.6缺陷产品召回业务系统国产化适配改造方案（具体要求见第四章第六部分第三项第二点中与缺陷产品召回业务系统国产化适配改造方案的相关内容）（5分） |  |
|  |  | 【评分依据：优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分】 |  |
|  |  | 6.2.7江苏省质量和标准化研究院网站国产化适配改造方案（具体要求见第四章第六部分第三项第二点中与江苏省质量和标准化研究院网站国产化适配改造方案的相关内容）（5分） |  |
|  |  | 【评分依据：优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的得0分】 |  |
| 7 | 功能演示（10分） | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式要求为.mp4或.avi文件，将视频文件分卷压缩为.zip文件，单个文件不得大于50M，按照《江苏省政府采购交易执行系统操作手册》的规定上传，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。系统支持上传多个文件，视频时长总计不超过5分钟。投标人使用真实系统或者系统原型演示的最高可得满分，使用其他形式演示的得分减半，不演示或者功能不满足要求不得分。 | 10 |
|  |  | 7.1江苏省质量和标准化研究院系统演示（10分） |  |
|  |  | 1、标准信息服务平台公告管理功能演示，包括公告站点管理、站点抓取规则配置、公告管理和公告采集预警； |  |
|  |  | 2、标准信息服务平台题录加工功能演示，包括标准题录模板配置、题录加工任务、题录自动提取、标准信息加工、采用标准加工、替代标准加工和标准预览； |  |
|  |  | 3、统一社会信用代码系统电子档案查询演示，支持通过统一社会信用代码、机构名称和档案日期对统一社会信用代码档案进行查询，支持查看通用社会信用代码的档案历史、每次业务办理的详细内容和档案资料，支持在线预览档案； |  |
|  |  | 4、国家射频实验室LIMS管理系统报告出具流程演示，支持业务受理、合同评审、任务派工、检验原始记录、原始记录审核、报告编制和报告预览。 |  |
|  |  | 5、面向食品药品区块链追溯服务平台产品码申请流程演示，支持产品管理、生产线管理、生产批次管理和码申请管理。 |  |
|  |  | 【评分依据：投标人每演示1项得2分，能够完整演示得10分。】 |  |
| 四、项目实施及售后服务（15分） |  |  |  |
| 8 | 组织实施(5分) | 针对投标人项目团队组织、进度计划、工作机制及流程等方面制定详细方案，要求方案科学。 | 5 |
|  |  | 【评分依据：优于项目要求的得5分；符合项目要求的得3分；不符合项目要求或未提供的得0分】 |  |
| 9 | 质量保证和售后服务（5） | 投标人具有完善的质量保障体系和售后服务保障体系，并针对本项目制定详细的质量保证和售后服务方案。要求方案科学合理、可行性强。 | 5 |
|  |  | 【评分依据：优于项目要求的得5分；符合项目要求的得3分；不符合项目要求或未提供的得0分】 |  |
| 10 | 培训(5分) | 要求针对本项目做出完整详细的培训目标、任务、计划、组织等实施方案。 | 5 |
|  |  | 【评分依据：优于项目要求的得5分；符合项目要求的得3分；不符合项目要求或未提供的得0分】 |  |

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件的组成

一、基本目录

1.分项报价表（格式见附件1）

2.技术要求响应及偏离表（格式见附件2）

3.商务要求响应及偏离表（格式见附件3）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件4）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件5）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对供应商做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（响应文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件6）

9.响应函（格式见附件7）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条供应商必须在响应文件中提供相关材料，否则作无效响应处理。

三、符合性审查内容

供应商必须对磋商文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照磋商文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12）

附件1 分项报价表（服务类项目）（采购包号：XX）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分项服务名称/货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期/服务期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，磋商文件中另有规定的除外。“磋商总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。

4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表（采购包号：XX）

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价1 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 1.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价1 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价2 | 要求说明 |
| 2 | 社会保险费用 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 2.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴纳社会保险/ 如该人员依法享受社会保险费用缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 2.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价2 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价3 | 要求说明 |
| 3 | 住房公积金 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 3.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴存住房公积 金/如该人员依法享受住房公积金缴存减免政策，请在此框内进行说明 |
| 3.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价3 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商需在投标（响应）文件中填报此表。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。

附件2 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对磋商文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件3 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对磋商文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。

主要专业技术能力有：         。

附件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件6                   法人授权书

本授权书声明：XX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-C20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

附件7   磋商响应函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-C20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的磋商文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XX（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，XX签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日    期：___年____月____日

附件8 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：XX）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX采购编号为JSZC-320000-SCZX-C20XX-XXXX，XXXX（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：____年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：XX）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位的采购文件编号为JSZC-320000-SCZX-C20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：____年____月____日

附件10 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-C20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定（供应商XX）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（£小型、微型企业 £残疾人福利性单位 £监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日   期：____年____月____日

附件11实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）

| 序号 | 磋商文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对磋商文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应，否则做无效响应处理。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料的，该采购包作无效响应处理。

附件12  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        日期：____年____月____日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方不填。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。