# 无锡市政府采购项目

公  开

招  标  文  件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320206-GCYT-G2026-0007

采购项目名称：洛社中心小学（新校区）校园文化布展项目

采购人：无锡市洛社中心小学

采购代理机构：江苏悦通工程咨询有限公司

二〇二六年六月

目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同（格式文本）

第五部分    附件（投标文件格式）

# 第一部分 投标邀请

江苏悦通工程咨询有限公司受无锡市洛社中心小学的委托，对洛社中心小学（新校区）校园文化布展项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：洛社中心小学（新校区）校园文化布展项目 政府采购编号：JSZC-320206-GCYT-G2026-0007 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市洛社中心小学 采购人地址：江苏省无锡市惠山区新陶路3号 采购代理机构：江苏悦通工程咨询有限公司 采购代理机构地址：无锡市新吴区天山路8号长江一号写字楼1504-1 |
| 3 | 采购项目概况、要求： （1）项目概况：洛社中心小学（新校区）位于洛社镇洛神路东侧、洛竹路北侧。建设用地面积约5.95万平方米，地上部分建设有4栋独立单体，通过二层的公共平台联系成一个整体。总建筑面积为6.8万平方米，地上建筑面积4.8万平方米，地下建筑面积2万平方米。为体现学校的特色和文化底蕴，建筑环境为依托，文化传承为理念，提炼具有学校特色的文化主题，对新校区校园进行文化布展，以提升学校的设计氛围及艺术感，营造一个充满教育氛围、艺术气息和创新活力的校园文化环境，促进学生全面发展。 （2）项目地点：洛社中心小学（新校区） （3）采购内容：八个区域范围内布展设计（含方案深化及施工图设计）、材料生产制作、供货、包装、运输及装卸（指定地点）、安装调试、质保及售后服务等。 （4）布展空间范围：户外雕塑、景观小品类布展；文化墙布展；图书馆文化布展；少先队室及读书角布展；地下室文化布展；门头布展；种子馆布展；零星布展。 （5）质量标准：符合国家、行业合格标准，满足采购人使用功能要求，并保证一次性验收合格。 （6）质保要求：整体项目提供两年的免费质保期，自整体项目验收合格之日起计算。 （7）服务期限：40日历天（其中：深化设计（含施工图设计）10日历天，材料生产制作、供货、包装30日历天）。逾期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%。 （8）本项目采购预算：295万元。 # （9）最高投标限价：257.1043万元，投标供应商报价不得超过上述最高投标限价，否则按无效投标处理。 （10）标段划分：本项目共1个标段。 （11）本项目（是/否）接受联合体投标：否。 （12）本项目是否专门面向中小（微）企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）：是； （13）本项目标的所属行业：其他未列明行业；（根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业） |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1.符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料： （1）具有独立承担民事责任的能力；【提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书等证明文件】 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度或2025年度的任意一个年度的财务审计报告】 （3）具有依法缴纳税收的相关材料；【提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料】 （4）具有依法缴纳社会保障资金的相关材料；【提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料】 （5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （7）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 （2）政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，投标供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》。 3.特定资格要求： （1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以采购代理机构评标当日查询结果为准） （2）被授权委托人、项目负责人应为投标供应商在职员工；【提供被授权委托人、项目负责人与企业签订的劳动合同和一年中任意一个月份（不含获取采购文件当月）的缴费清单或由社保机构出具的本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月份（不含获取采购文件当月）的社保证明材料原件扫描件】 注：①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。 ②按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 ③重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 ④采购人有权对以上资格条件进行核查，如投标供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消其投标资格。 |
| 5 | 招标文件获取信息： 1.招标文件获取时间：自本公告发布之日起五个工作日内。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 2.获取招标文件的方式和地点：投标供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/，招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统-已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，投标供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 提疑（答疑）、澄清、修改： 投标供应商要求澄清招标文件的截止时间：2026年6月24日10:00时前，以书面（含电子邮件）形式发送给采购代理机构。 采购人对招标文件答疑、澄清、修改的时间：采购人或者采购代理机构在投标截止时间十五日前以书面（含电子邮件）形式发送给提疑投标供应商。如涉及澄清或者修改，在原招标公告媒体上发布。 |
| 7 | 本项目不收取投标保证金 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件接收信息： 1.网上投标截止时间：2026年7月10日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2.网上投标解密时间：2026年7月10日9:30，解密时限：开启解密后30分钟。 3.投标文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“报名详情”。 4.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”。 特别提醒：本项目进行线上不见面采购活动，投标供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 |
| 10 | 确定中标有关信息： 确定中标供应商时间：2026年7月10日评审结束 确定中标供应商地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）。 评审地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标1室 |
| 11 | 本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本二份。 |
| 12 | 评标委员会组成：评标委员会成员人数为5人（含）以上单数，由采购人依法组建。 |
| 13 | 履约保证金：本项目收取履约保证金。 1.中标供应商应在中标通知书发出后合同签订前，按采购文件的约定及投标文件的承诺向采购人提供相应的履约保证金（履约保证金金额为中标价款的10%）。若未按时足额提交，采购人有权取消其中标资格。中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。 2.履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。 3.如果中标供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。 4.履约保证金退还时间、方式：履约保证金将在中标供应商全部工作内容完成并验收合格后无息退回。 5.履约过程中中标供应商在完成期限、质量标准、人员工资支付、将成交项目转包或分包给他人的、拒绝履行合同义务等方面发生的不履约或违背合同规定的责任和义务的行为，都可能导致采购人扣缴其部分乃至全部履约保证金。 |
| 14 | 本项目监督管理部门：无锡市惠山区财政局0510-83598733。 |
| 15 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函或电话联系。 采购人：无锡市洛社中心小学 联系地址：江苏省无锡市惠山区新陶路3号 联系人：朱工 联系电话：0510-83302978 采购代理机构：江苏悦通工程咨询有限公司 联系人：骆平、李振强、刘萍 联系电话：0510-85222102 电子邮件地址：544076382@qq.com 联系地址：无锡市新吴区天山路8号长江一号写字楼1504-1 邮政编码：214000 |
| 16 | 1.投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法 （1）投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件--将采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。 （3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册 （5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.特别提醒：若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 3.投标供应商需检查招标文件的内容，如果发现有任何缺漏、重复或不清楚的地方，须立即通知采购人，以便及时纠正上述缺漏、重复或不清楚的地方。投标供应商应认真审阅招标文件中所有内容，包括投标须知、合同条件、采购需求等。如果投标供应商的投标文件不能完全满足本招标文件的要求，责任由投标供应商自负。如投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致按无效投标处理。 |

# 第二部分 投标供应商须知

## （一）遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## （二）招标文件

1.招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2.招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

3.投标供应商应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4.招标文件仅作为本次采购使用。

## （三）招标文件的解释

1.投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”规定的时间将电子邮件及书面（两种形式均须发送）至江苏悦通工程咨询有限公司，联系方式详见投标邀请。

2.采购人、江苏悦通工程咨询有限公司将按“投标邀请”规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本招标文件的最终解释权归采购人。

## （四）招标文件的补充或修正

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网、中国政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等约束力。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的接收截止时间。

3.投标供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

## （五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端，按要求加盖电子章、电子签名）

第一部分 商务标

1.投标函（格式见附件）

2.证明文件：

（1）资格、资信证明文件

①关于资格的声明函（格式见附件）；

②具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件并加盖公章或签电子公章（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照原件扫描件）；

③投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参与投标的须提供《法定代表人身份证明书》（格式见附件））（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

④投标供应商法定代表人身份证原件扫描件（身份证应为正、反面）；

⑤投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

⑥投标供应商提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度或2025年度的财务审计报告原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

⑦投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章；

⑧投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章；

⑨被授权委托人、项目负责人应为投标供应商在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近一年度任意一个月（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标或担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章。

⑩政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）；

⑪投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，

投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

（2）补充性文件

①企业简介和经营情况说明；

②投标供应商认为必须提供的其他证明材料；

注：上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件⑥、⑦、⑧、⑨项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明或情况说明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

3.开标一览表及附录（格式见附件）

4.明细报价表（格式见附件）

5.商务要求响应及偏离表（格式见附件）

6.技术要求响应及偏离表（格式见附件）

7.类似业绩一览表（格式见附件）

8.拟投入本项目人员一览表（格式见附件）

9.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

10.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

11.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

第二部分：技术标

根据评标标准要求自拟。

## （六）投标文件的制作

- 1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 2.投标文件由投标供应商按要求如实填写，须有投标供应商（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

- 4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

- 5.投标费用自理。

- 6.投标供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标供应商自行承担。

- 7.投标费用自理。

8.网上投标：

8.1投标供应商应通过苏采云平台，在投标文件提交截止时间前制作并上传电子投标文件。投标供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。投标供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的作无效投标处理。

8.2投标文件的开启由苏采云平台主持，邀请投标供应商参加。投标文件开启时，苏采云平台自动提取所有投标文件。投标文件开启解密之后30分钟内，投标供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。投标文件解密失败的补救方案：无。

8.3投标供应商应当参加投标文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子投标文件进行解密。投标供应商在投标文件开启过程中涉及的投标文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。投标供应商如果对投标文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

8.4因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

8.5投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

8.6.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

8.7投标供应商对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

## （七）无效投标文件的确认

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.未按规定在政府采购供应商主体信息库注册的；

2.电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

4.在苏采云平台规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

5.未按招标文件要求解密电子投标文件的；

6.投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

7.项目（标段）投标总价超过项目（标段）最高限价的；

8.以联合体形式参加政府采购活动的各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的。

9.除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

11.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

12.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

13.投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

14.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

15.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

16.不同投标供应商的投标文件相互混串的；

17.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

18.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；

19.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

20.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

21.不同投标供应商的投标报价呈规律性差异的，故意哄抬价格或压价等其他恶意串通投标的；

22.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

23.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

24.投标供应商的投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

25.未按要求提供技术文件的；

26.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

27.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

28.评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内（1小时内），提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理；审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

29.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

30.投标系统中不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致的，其投标无效。IP地址一致的（评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外），其投标无效。

31.投标文件对招标文件采购需求中工期、质量的要求、标准未实质性响应的；

32.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

33.投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

34.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性审查、报价符合性审查的；

35.投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益的；

36.商务标和技术标未按招标文件要求制作，未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

37.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

38.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

## （八）开标、评标

1.开标工作程序

1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

1.3投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。

1.4投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5解密时，投标供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。

1.6投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不进行评审。

1.7投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述（一）-（四）款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号——政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2.投标供应商资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。

2.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.3关于对参与投标供应商信用记录的政府采购要求：投标供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）

对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的投标供应商，采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.5资格性审查内容

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照原件扫描件） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权委托书 | 格式见附件，法定代表人亲自参与投标的须提供《法定代表人身份证明书》（格式见附件）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）。 |
| 4 | 投标供应商法定代表人身份证原件扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标供应商提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度或2025年度的财务审计报告原件扫描件并加盖公章或签电子公章 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料原件扫描件并加盖公章或签电子公章（提供相关主管部门证明或银行代扣证明或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）。 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料原件扫描件并加盖公章或签电子公章（提供相关主管部门证明或银行代扣证明或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）。 |
| 9 | 被授权委托人、项目负责人应为投标供应商在职员工 | - 需提供由法定的社保收缴部门出具的近一年度任意一个月（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明和与企业签订的劳动合同，提供原件扫描件并加盖公章或签电子公章；法定代表人亲自参加投标或担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件。 |
| 10 | 政府采购投标及履约承诺函 | 格式见附件 |
| 11 | 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购） | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：“其他未列明行业”。 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，否则投标无效。投标供应商须满足下述①-③任一条款的规定，并提供相应材料： ①投标供应商须符合中小微企业划分标准（《工信部联企业〔2011〕300号》）规定，提供《中小企业声明函（服务）》（格式详见投标文件格式），并对声明的真实性负责； ②投标供应商为监狱企业的视为中小企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； ③投标供应商为残疾人福利性单位的视为中小企业，残疾人福利性单位须满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见投标文件格式），并对声明的真实性负责。 注：满足以上①条款规定的投标供应商应提供《中小企业声明函（服务）》，声明函具体格式详见本文件投标文件格式，声明函中“标的名称”为项目名称，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”，投标供应商应按招标文件规定格式如实填写声明函，并明确填写投标供应商所属的具体企业类型（即投标供应商应根据《工信部联企业〔2011〕300号》文件并结合本项目前述规定的所属行业选择中型或小型或微型其中一种类型并明确填写），未按以上规定填写的，其声明函视为无效。 |
| 12 | 信用记录 | 投标供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准） |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 14 | 投标供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。政府采购投标及履约承诺函相关承诺要求内容（格式见附件）。 |

2.6资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.评标工作程序

3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2投标文件符合性检查

3.2.1评委会将对资格符合的投标文件进行评审，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

3.2.2符合性审查内容

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |
| 1 | 投标报价 | 投标报价是固定唯一价，且没有超过本项目预算金额或最高限价。 |
| 2 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，投标供应商须按规定进行在线确认。 |
| 3 | 报价合理性 | 1.评标委员会认为投标供应商的投标总报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 3.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 4.启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，并对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |
| 特别说明：以上报价符合性审查需投标供应商上传：1.开标一览表附录；2.明细报价表，由评标委员会在投标报价评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。 |  |  |
| （二）商务要求 |  |  |
| 1 | 投标函 | 投标函（给定格式） |
| 2 | 落实政府采购政策的证明材料（关于符合本国产品标准的声明函） | 关于符合本国产品标准的声明函（给定格式） |
| 3 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求。（投标有效期为90日历天） |
| 4 | 投标文件的签署和盖章 | 投标文件符合招标文件的签署和签章要求。 |
| 5 | 投标文件内容 | 投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、签章。 |
| 6 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 7 | 无效情形 | 投标文件中未有法律法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 特别说明：以上商务符合性审查需投标供应商上传：投标函、关于符合本国产品标准的声明函及商务要求响应及偏离表，由评标委员会在评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。 |  |  |
| （三）技术要求 |  |  |
| 1 | 投标方案 | 投标供应商提供的投标方案及报价方案固定。 |
| 2 | 采购需求 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |
| 特别说明：以上技术符合性审查需投标供应商上传：技术要求响应及偏离表及《采购需求》中要求提供的证明材料（如有），由评标委员会在评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。 |  |  |
| - （四）其他： 投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传至“其他”模块。如无需另外上传资料，本项可上传空白页。 |  |  |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.2.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履约期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中采购人的权利或投标供应商的义务，也不得对其他实质性响应的投标供应商的竞争地位产生不公正影响。

3.2.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

3.2.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商做出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.6评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

3.2.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.2.8采购人及采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.3评委会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

3.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.3.3对投标文件进行比较和评价；

3.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

3.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.4评委会成员应当履行下列义务：

3.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

3.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

3.4.4参与评标报告的起草；

3.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

3.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

3.5评标内容的保密

3.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

3.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

3.6比较与评价

3.6.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.6.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.6.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下（如有），汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4.评标方法

4.1投标供应商通过资格性检查和符合性检查的，方可进入比较与评价程序。

4.2比较与评价采用综合评分法。

通过资格性与符合性审查的投标供应商，可进入综合评分阶段。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，中标候选供应商并列的按方案优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选供应商。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（一）评分项目及分值（总分100分）

（1）价格分                                     25分

（2）商务资信                                   15分

（3）技术方案                                   60分

（二）各项目评分标准

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）价格分（25分） |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 25分 | 1.投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超采购最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。 2.采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。 备注：评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。 评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； （4）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 |
| （二）商务资信（15分） |  |  |  |
| 1 | 企业业绩 | 4分 | 投标供应商自2023年1月1日（含）以来（以合同签订日期为准）承担过类似项目的，每提供一个得2分，最高得4分。 备注：投标文件中提供上述合同原件扫描件加盖公章或签电子公章不提供或提供不全不得分。 |
| 2 | 体系认证 | 3分 | 投标供应商具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每提供一项得1分，最高得3分。投标文件中提供证书原件扫描件及证书在国家认监委官方网站http://www.cnca.gov.cn/查验截图（需在有效期内）。 备注：投标文件中提供证书的原件扫描件、查验截图加盖公章或签电子公章不提供或提供不全不得分。 |
| 3 | 拟投入本项目的人员配置 | 8分 | - 人员需在投标文件“拟投入本项目人员一览表”一一列明 （1）项目负责人（3分） ①具有中级及以上工程师职称的得1分； ②具有大专及以上学历的得1分； ③具有相关专业的（相关专业指：广告学、设计艺术学、视觉传达学、环境设计）的得1分。专业类别以提供的毕业证书上的专业为准。 （2）拟投入本项目的人员（除项目负责人）（5分） ①具有相关专业的（相关专业指：广告学、设计艺术学、视觉传达学、环境设计），每有1人得1分，最高得2分。专业类别以提供的毕业证书上的专业为准； ②具有室内装饰设计师证书的，每有1人得1分，最高得2分； ③具有安全施工员人员证书的，每有1人得1分，最高得1分。 - 备注：1.以上人员不可重复得分。 - 2.上述人员需在投标文件“拟投入本项目人员一览表”一一列明，并提供毕业证书、相关证书、劳动合同、法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为上述人员缴纳社会保险证明。 - 3.投标文件中提供上述资料的原件扫描件加盖公章或签电子公章不提供或提供不全不得分。 |
| （三）技术方案（60分） |  |  |  |
| 1 | - 项目总体实施方案 | - 12分 | 项目总体实施方案应包含以下几点：（12分） ①整体设计方案：设计方案深度契合学校文化建设要求、本地江南文化气质、书香校园定位，整体风格统一、动线规划科学合理，完全匹配本项目现场空间条件；3分 ②本项目理解与管理措施：包括项目总体实施计划及思路、承接优势、管理体系；3分 ③项目总体管控（进度、质量、安全、造价等）；3分 ④安装调试及技术支撑方案；3分 投标供应商须针对上述评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容不存在瑕疵的，该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的得2分；以上内容存在2处瑕疵的得1分。以上内容未提供方案的或不满足项目需求或内容存在3处瑕疵的得0分。 |
| 2 | 设计服务思路 | 9分 | 就图书馆布展详细阐述设计服务思路，包含以下几点：（9分） ①深化设计方案思路可直接落地实施，材质、工艺与现场环境契合设计理念紧密贴合学校文化背景；3分 ②施工图设计思路结合现场实际、成本控制合理、工艺施工说明清晰并满足设计创意、文化融合与落地性；3分 ③根据空间现状分析空间功能布局及点位动线结合的方案思路；3分 投标供应商须针对上述评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容不存在瑕疵的，该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的得2分；以上内容存在2处瑕疵的得1分。以上内容未提供设计图纸的或不满足项目需求或内容存在3处瑕疵的得0分。 |
| 3 | 生产制造工艺与质量控制方案 | 12分 | 生产工艺与质量控制方案应包括以下几点：（12分） ①生产过程控制措施；3分 ②生产工艺及质量管控；3分 ③防腐、防晒、防褪色、户外耐候处理工艺；3分 ④成品出厂质检、出厂检验流程方案；3分 投标供应商须针对上述评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容不存在瑕疵的，该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的得2分；以上内容存在2处瑕疵的得1分。以上内容未提供方案的或不满足项目需求或内容存在3处瑕疵的得0分。 |
| 4 | 安全、文明作业及现场保护措施 | 12分 | 安全、文明作业及现场保护措施应包括以下几点：（12分） ①材料生产制作及运输过程中的安全控制措施；3分 ②现场安装调试过程中的安全文明作业控制措施；3分 ③现场环境保护措施；3分 ④现场成品保护措施；3分 投标供应商须针对上述评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容不存在瑕疵的，该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的得2分；以上内容存在2处瑕疵的得1分。以上内容未提供方案的或不满足项目需求或内容存在3处瑕疵的得0分。 |
| 5 | 应急响应方案 | 6分 | 应急响应方案包括以下几点：（6分） ①应急服务保障方案；3分 ②应急响应服务承诺（含响应时间、解决问题时间等）；3分 投标供应商须针对上述评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容不存在瑕疵的，该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的得2分；以上内容存在2处瑕疵的得1分。以上内容未提供方案的或不满足项目需求或内容存在3处瑕疵的得0分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 9分 | 售后服务方案包括以下几点：（9分） ①售后服务承诺（包括响应时间、解决问题时间等）；3分 ②售后服务体系；3分 ③备品备件管理；3分 投标供应商须针对上述评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容不存在瑕疵的，该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的得2分；以上内容存在2处瑕疵的得1分。以上内容未提供方案的或不满足项目需求或内容存在3处瑕疵的得0分。 |
| 备注：技术部分所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点：非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾：存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误：不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

## （九）定标

1.采购人在收到评标报告5个工作日内按评标报告推荐的中标候选供应商顺序，依法确定中标供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体江苏政府采购网发布中标、成交结果公告。采购人对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.中标结果确定后，江苏悦通工程咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

## （十）废标的确认

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

## （十一）中标无效的确认

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## （十二）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的投标供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。潜在供应商针对招标文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的招标文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。投标供应商对可质疑的招标文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目招标文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3投标供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。投标供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4 上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.4.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.4.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.4.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2.5投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.6投标供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.7投标供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.8以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

特别提醒：投标供应商在递交质疑函的同时需提供“苏采云系统”中获取本项目招标文件时签章的“投标供应商确认函”，以及本项目的“项目参与详情”的截图并加盖公章，否则，采购人或代理机构有权要求其在规定期限内补正，未补正或逾期补正的采购人或代理机构将不予受理。

3采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件“一、投标邀请”。

4.以下情形的质疑不予受理

4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

4.2 超出政府采购法定期限的质疑。

4.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

4.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

4.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

5.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## （十三）签订、履行合同

1.采购人代表应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经见证后生效。

2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，采购人应当确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标供应商，也可以重新招标。

3.中标供应商非因不可抗力未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏悦通工程咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

## （十四）政府采购履约担保

- 1.中标供应商应在中标通知书发出后合同签订前，按招标文件的约定及投标文件的承诺向采购人提供相应的履约保证金（履约保证金金额为中标价款的10%）。

- 2.履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。

- 3.如果中标供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

- 4.履约保证金退还时间、方式：履约保证金将在中标供应商全部工作内容完成并验收合格后无息退回。

## （十五）政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 3.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 4.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 5.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 6.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块办理。

  - 7.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标供应商应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 8.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照《中华人民共和国政府采购法》确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

  - 9.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

  - 10.根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。

中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。

机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

11.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。

12.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

## （十六）采购代理服务费

1.代理服务收费标准：招标代理服务收费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，100万元以下费率为1.5%，100万元-500万元费率为0.8%；按上述收费费率的八折计取，由采购人支付。

## （十七）其他

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

# 第三部分 采购需求

## 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1.本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是。

2.本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。（根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业）。

## 二、本项目采购标的概况、服务期、质量标准及其他要求：

1.项目名称：洛社中心小学（新校区）校园文化布展项目

2.项目概况：洛社中心小学（新校区）位于洛社镇洛神路东侧、洛竹路北侧。建设用地面积约5.95万平方米，地上部分建设有4栋独立单体，通过二层的公共平台联系成一个整体。总建筑面积为6.8万平方米，地上建筑面积4.8万平方米，地下建筑面积2万平方米。为体现学校的特色和文化底蕴，建筑环境为依托，文化传承为理念，提炼具有学校特色的文化主题，对新校区校园进行文化布展，以提升学校的设计氛围及艺术感，营造一个充满教育氛围、艺术气息和创新活力的校园文化环境，促进学生全面发展。

3.项目地点：洛社中心小学（新校区）

4.采购内容：八个区域范围内布展设计（含方案深化及施工图设计）、材料生产制作、供货、包装、运输及装卸（指定地点）、安装调试、质保及售后服务等。

5.布展空间范围：户外雕塑、景观小品类布展；文化墙布展；图书馆文化布展；少先队室及读书角布展；地下室文化布展；门头布展；种子馆布展；零星布展。

6.服务期限：40日历天（其中：深化设计（含施工图设计）10日历天，材料生产制作、供货、包装30日历天）。逾期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%。

7.质量标准：符合国家、行业合格标准，满足采购人使用功能要求，并保证一次性验收合格。

8.质保要求：整体项目提供两年的免费质保期，自整体项目验收合格之日起计算。

## 三、本项目采购标的要求：

1.设计要求：

（1）布展文化设计，要求和学校理念、视觉系统一脉相承，以学校核心文化为主题，充分结合学校办学思想，整体风格与原有环境有机融合。在局部户外地带，结合现场功能及实际需求进行场景化布置并充分考虑用材选择的安全性与环保性，营造符合校园设计特色，形象鲜明的校园文化系统。依托原有装饰基础，营造一个充满教育氛围、艺术气息和创新活力的校园文化环境，促进学生全面发展。

①户外雕塑、景观小品类：以“生长的指引·温暖的陪伴”为总体理念，将校园户外精神堡垒与景观小品进行一体化设计，旨在打造兼具功能性、教育性与艺术性的环境育人载体。整体构建“多点串联、分级清晰”的户外导视与景观体系。包括四季节点、时间沙漏、阅读空间及互动景观小品等。所有设施按级次统一设计语言，确保从校园入口到各功能区块的导视逻辑清晰流畅。

②文化墙：以“润物无声·成长有痕”为核心理念，将校园室内文化墙打造为视觉叙事纽带。每一面墙不仅是装饰，更是课程延展、行为引导与荣誉展示的立体教科书，让学生在日常穿行中获得潜移默化的文化浸润。

③图书馆：以“阅见世界·静享成长”为核心理念，将图书室定位为集阅读、探索、交流、休憩于一体的复合型文化空间，不再只是藏书与阅览的场所，更是学生自主学习的“第二课堂”和心灵栖息地。遵循“动静分区、融合自然、激发兴趣”的原则，包含集中阅览区、分散休闲阅读区、小型分享活动区。

④少先队室及读书角：

少先队室以“信仰红”为核心视觉语言，融合历史的厚重感与新时代的蓬勃朝气，打造兼具仪式感与成长力的少先队专属空间。遵循“浸润式教育”理念，让每一处细节都成为少先队精神的无声传递者。室内划分为四大功能区——入口处左侧，以时间轴形式呈现少先队发展历程；临窗区域，设置“领航人”主题墙，展示党和国家领导人对少先队工作的关怀；中央为宣誓及活动区，预留可灵活布置的开放场地，用于入队仪式、队课学习；入口处右侧设队史荣誉柜与作品展示台，利用自然采光营造宁静的学习氛围。

读书角：以“阳光里的阅读派对”为核心概念，将读书角定位为孩子们的“第二客厅”——一个可自在放松、沉浸探索、交流分享的复合型阅读空间。一楼通过造型书柜划分动静分区：动区为会客交流区，兼顾校园接待与学生活动；静区为卡座阅读区，营造安静专注的阅读氛围。二楼连廊区域升级为微型文化地标，支持晨间朗读、课间图书漂流、课后分享会等多种场景，真正实现高频使用与文化引领。

- ⑤门头：以“第一声问候·第一眼风景”为设计理念，将校园门头定位为学校形象的第一展示面、师生每日进出的精神门户。整体设计在满足安全、通透等功能需求的基础上，通过造型、材质与色彩的有机融合，传递温暖、向上、开放的校园气质。整体采用对称式构图，校名采用立体发光字，底层辅以暖色背光，确保夜间清晰可辨。

- ⑥种子馆：以“一颗种子的力量”为主题，围绕“种子的生命密码——从萌芽到传承”展开叙事，构建自然、科技与教育深度融合的现代生态型课程馆。采用三馆递进布局——第一教室“种子认知馆”设序厅、标本展示区与互动体验区，通过电子影像、立体展柜解密种子的结构与智慧；第二教室“种子实践馆”规划有土育苗区与无土栽培区，配置多层育苗架、观察记录工具及水培装置墙，支持学生亲手播种与记录；第三教室“种子成果馆”涵盖成果展示墙、故事会小剧场、种子图书馆与种子银行，实现作品陈列、分享交流与资源传承，形成可持续发展的校园基因库。

（2）投标供应商根据现场环境、采购项目清单内容，在深刻理解功能规划的基础上，紧密围绕采购人实际需求，进行对应的设计深化（包含方案设计及施工图设计）。设计方案要求美观、实用，吻合现场及使用需要。布展实施图深化设计：包括展区各部分平面图、立面图、剖面图、节点详图。

（3）投标供应商提交的最终设计成果应符合有关设计标准、规范及相关法律法规的要求，通过采购人及相关部门的审查，并根据审查意见优化设计。

（4）投标供应商应在规定时间内，向采购人提交深化、细化的设计文件。

（5）采购人有权根据实际情况及需求调整方案，投标供应商须无条件配合，最终实施方案必须取得采购人认可后方能执行，投标供应商应严格按照采购人认可的方案进行制作、供货及安装，使整体实施方案与内容达到项目整体建设的总体要求。

2.材质及工艺要求：

根据采购人提供校园文化布置的设计要求及建设背景、总体要求进行编制整体布展方案：在用材、安装要求中充分强调节能、环保理念；充分考虑消防、水、电、受力结构、流线通畅等国家规范要求及安全因素。

2.1所有产品均须按规范的工艺生产，户内外均须保证两年不变质、不褪色，图形文字边缘应光滑、文字清晰易懂，无剥落、缺损。

2.2所有安装材料质量必须严格按照国家及江苏省、无锡市地方规范、采购文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

2.3投标供应商应无条件地接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收。

2.4材料满足环保要求。实施过程中尽量避免使用刺激性气味的材料，如无法避免时应确保刺激性气味在短时间内可以消散挥发完全；所使用的材料必须提供小样供采购人确认，提供材料检测报告，费用由投标供应商承担。

3.安装要求：

（1）标的物由投标供应商负责安装调试，安装作业质量必须严格按照国家及江苏省、无锡市地方规范、采购文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

（2）安装期间，投标供应商应无条件地接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收。

（3）投标供应商须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购人检查验收。

（4）投标供应商应对安装作业安全、质量全面负责，并承担成品保护责任，如因投标供应商原因造成安全、质量事故或成品损坏，由投标供应商承担一切经济法律责任。

4.项目实施要求

（1）投标供应商应指定项目负责人与采购人保持联系，及时充分协调项目实施阶段各项工作。

（2）质量验收符合设计文件要求，整体符合采购人要求，由采购人进行验收，为确保效果，样图和小样必须经采购人确认后方可生产。

（3）投标供应商应重视安全生产，要按规定采取安全措施，确保服务过程的安全。服务过程中发生事故的由投标供应商承担法律责任及其他相关责任。

（4）投标供应商应文明工作，注意保护好环境，严格按照道路、交通、城管等相关规定要求开展工作。

（5）根据施工图和对应清单，材料的颜色和款式等需经校方确认。

5.售后服务及验收：

（1）伴随服务：免费质量保证期限按招标文件要求，质保期满后，提供产品最优惠的维修保养及零配件供应价格。

（2）质保期内出现质量问题，接到采购人维修通知后，应以最快速度响应并到达现场，提供免费的人力、部件、上门维修服务。因人为或不可抗力因素造成的故障，在保质期内，采购人可委托投标供应商负责修复，费用根据责任认定由责任方承担。易生锈材质的货物须做防生锈处理，在质保期内一旦出现生锈现象，采购人有权要求投标供应商无偿修复。

（3）验收的相关要求：采购人组成验收小组按相关标准进行验收质量评定，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。因产品质量问题发生争议时，由产品所在地质量技术监督部门鉴定，根据“谁提出谁鉴定”原则，鉴定费由责任方承担。

如有产品质量问题，投标供应商须立即通知采购人，并采取一切有效措施减少损失。问题解决，采购人同意后，方能恢复工作。因此造成的服务延误，由投标供应商负责。

投标供应商必须确保项目验收合格。因投标供应商原因导致本项目未能通过验收合格的，投标供应商必须无条件自费返工至项目验收达到合格标准。

## 四、本项目采购标的其他要求

1.实施过程中的主要材料及品牌均需采购人确认，如未经采购人确认而造成更换或其他直接损失，由投标供应商自行负责。

2.投标供应商必须按照经采购人及使用部门确认深化后的设计和技术标准实施布展服务，不得擅自修改设计方案，不得偷工减料；如发现设计文件和图纸差错的应当及时向采购人提出意见和建议，经采购人认可后方可进行修改。如因投标供应商未根据采购人及使用部门要求进行设计深化、采购方案而延误的服务，则处以2000元/天进行处罚。

3.严格按照相关规范及采购人要求执行，安全文明实施项目，不扰民、不妨碍交通管理，合同期间零安全事故，一旦发生安全事故，一切责任由投标供应商承担。

4.投标供应商必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购人检查验收；本着谁安装谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，投标供应商必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报表格人批准同意后组织实施。

5.知识产权要求

（1）供应商参与本次投标所提交的全部文件（含设计图纸、产品说明等）、拟提供的货物/服务，其知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权、商业秘密等）均为合法取得。若因知识产权问题引发纠纷，投标供应商应承担全部责任，并赔偿采购人因此遭受的所有损失。

（2）投标供应商需保证投标文件中无任何侵犯他人知识产权的内容，不存在抄袭、盗用、篡改他人成果的情形；拟提供的货物/服务未侵犯任何第三方的发明权、专利权、商标权、著作权及其他合法知识产权。在项目实施过程中，如发现任何侵犯知识产权的行为，采购人有权立即终止合同，并追究供应商的法律责任。

## 五、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目需求 | 单位 | 数量（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 户外雕塑、景观小品类 | 精神文化建设部分：精神堡垒、景观小品：以“生长的指引·温暖的陪伴”为总体理念，将校园户外精神堡垒与景观小品进行一体化设计，旨在打造兼具功能性、教育性与艺术性的环境育人载体。通过系统化、主题化的户外设计，让校园的每一处标识与景观都成为可阅读、可参与的教育场所，助力学校构建“行走中的成长课堂”。 设计思路：整体构建“多点串联、分级清晰”的户外导视与景观体系。包括四季节点、时间沙漏、阅读空间及互动景观小品等。所有设施按级次统一设计语言，确保从校园入口到各功能区块的导视逻辑清晰流畅。 材质选择：主体结构选用不锈钢复合工艺，既呈现自然温润的触感，又保障户外耐久性。基础及连接件为热镀锌钢，防锈抗风。 色彩搭配：以暖木色和米白色为基调，营造亲和温馨的氛围；点缀天蓝、草绿、明黄等明快色彩，区分不同导视层级，同时符合儿童审美偏好。 - 一、包含3组绽放景观小品，造型尺寸约110cm*55cm*55cm、55cm*55cm*9个、55cm*117cm*1个，材质采用不锈钢材质，配置亚克力字，画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 二、沙漏警醒惜时景观一组，提醒学生时间如流水，外观尺寸：5600*3400mm，材质采用不锈钢材质，配置金属字不锈钢版面雕刻镂空字，画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 三、节气景观一组：节气包含惊蛰、夏至、白露、冬至，造型尺寸控制在200cm*200cm左右，材质采用不锈钢材质，配置金属字不锈钢版面雕刻镂空字，画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 四、操场边学生休息艺术亭2座及配套小品、创意凳、标语牌、宣传栏。材质采用不锈钢材质，画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 五、图书馆门侧、B楼门侧、食堂门侧宣传栏，其中600cm*250cm约5组，400cm*250cm约4组，材质采用不锈钢材质，1.2mm不锈钢201板材单板切割烤漆（字体厚度70mm）及画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 六、绽放景观：初定风帆造型（尺寸约600cm*400cm），材质采用不锈钢材质，画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 七、井盖彩绘：彩绘面积约45平方米。画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 备注：1.具体图案或标语或文字内容以采购人最终确认的方案为准，依据设计美观需求及现场实际情况，产品尺寸允许灵活调整±5%。 2.投标供应商需综合考虑布展效果所配套的工序完成所需的全部费用，采购人不另计费。 | 项 | 1 |
| 二 | 文化墙 | 以“润物无声·成长有痕”为核心理念，将校园室内文化墙打造为视觉叙事纽带。每一面墙不仅是装饰，更是课程延展、行为引导与荣誉展示的立体教科书，让学生在日常穿行中获得潜移默化的文化浸润。 材质选择：展示版面采用亚克力、雪弗板等复合工艺，画面细腻、更换便捷。收边采用实木线条或哑光金属条，提升精致度。 色彩搭配：以原木色、米白为基底，营造温暖柔和的视觉氛围；重点区域点缀草绿、暖黄，匹配儿童心理偏好。校训等核心精神表达采用沉稳的深木色或墨绿，形成视觉重心。 通过系统化、模块化、互动化的设计，本方案让室内文化墙成为校园中最有生命力的“第二课堂”。 - 一、笑脸墙：外观尺寸约：10000*4400mm、钢架结构、外封有机板、表面贴装饰板打底，印刷宣绒布粘贴。画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 二、校园主题墙：外观尺寸约：10000*4400mm、钢架结构，外封有机板，不锈钢方管边框电镀烤漆；柱子包碳晶板。画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 三、师资风采墙：外观尺寸约：21000*4400mm、钢架结构，外封有机板，表面贴12mm丝印玻璃，宣绒墙布UV丝印打印，黑钛金不锈钢踢脚线防指纹等。画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 备注：1.具体图案或标语或文字内容以采购人最终确认的方案为准，依据设计美观需求及现场实际情况，产品尺寸允许灵活调整±5% - 2.投标供应商需综合考虑布展效果所配套的工序完成所需的全部费用，采购人不另计费。 | 项 | 1 |
| 三 | 图书馆文化布展 | 以“阅见世界·静享成长”为核心理念，将图书室定位为集阅读、探索、交流、休憩于一体的复合型文化空间，不再只是藏书与阅览的场所，更是学生自主学习的“第二课堂”和心灵栖息地。 设计思路：遵循“动静分区、融合自然、激发兴趣”的原则，包含集中阅览区、分散休闲阅读区、小型分享活动区。采用灵活可变的家具布局，支持个人静读、小组讨论、班级共读及阅读分享会等多种场景。书架高度适配不同年级学生的视线与取用习惯，低年级区域以绘本架、主题盒为主，高年级区域设置开放式书架与独立自习卡座。 空间规划：临窗区域设置地台或阶梯式阅读区，充分利用自然采光，营造温暖舒适的阅读角落；中部布置低矮书架与圆形软包坐垫，形成通透灵活的流动空间；深处设置半围合的活动区，用于故事会、读书沙龙等。 材质选择：书架及桌椅主材选用环保实木多层板或原木饰面，表面哑光开放漆，触感温润，标识及展示板采用亚克力+雪弗板组合，画面清晰且更新便捷。 色彩搭配：以原木色、米白、浅灰为基调，营造安静平和的阅读氛围；点缀草绿、天蓝、暖橙等明快色彩于坐垫、书架背板及导视系统，激发好奇心与活力，同时避免视觉疲劳。 通过系统化、人性化的设计，本方案让图书室成为校园中最具吸引力的“精神灯塔”。图书馆布展面积约1000㎡。拟计划分为9个功能区域布展，实现图书馆功能性需求。 - 一、展示区1（读书区）：包含阶梯展示书架（水平面积约60㎡）、实木书柜展架（配套展示软膜灯箱（立面尺寸约6.7m*2m））、中华礼仪展示墙（钢架实木墙面、展示墙面面积约28㎡）、古典文学摘要雕刻树木隔断、局部空间实木楼梯及隔墙、实木互动电脑展台约16m、文创电子互动墙面、展示灯箱墙面约29㎡、局部弧形实木多层板饰面地台、文创造型椅。基层结构均采用钢架基层。画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 二、展示区2（休息区）：包含茶水休息区（水吧服务区吧台及立柜（立面面积不低于16㎡，含大理石台面、不锈钢水池、龙头及五金配件；休闲桌椅及地毯）、休息读书区（木质圆弧组合卡座，含书架，弧长不低于4.5m；实木展示作品集书柜（立面面积约32㎡）；名人字画文创实木展示柜（立面面积约72㎡）；实木凳（平面尺寸500*500mm） ，画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 三、展示区3（文化底蕴区）：包含玻璃展示柜（古诗，书画摘要展示，展柜尺寸约3.2m*1m*1m）；灌木文创造型展示柜（文创宣传展板设计，展柜尺寸约4m*1.2m*1m）;4组文创小品造型；展示柜（含软包坐凳、灯箱，长度约11m）。画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 四、展示区4（文创区）：木质S弯文创展示书柜（立面面积约80㎡，隔墙（轻钢龙骨隔墙，双面封防火板基层，双面饰面贴碳晶板，面积约40㎡）；展示柜（含软包坐凳、灯箱，长度约12m）；阅读区桌椅（约6组（一桌四椅）；文创干景及花箱；文创雕刻文学史展示柜（含软包坐凳、灯箱，高度约3.4m）。画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 五、展示区5（主入口区）：入户两侧（浮雕）文化墙（含浮雕、周边墙面装饰，立面面积约16㎡）、主大门入户（内雕玻璃）两侧文化墙（含配套框材及固定用结构，立面面积约13㎡）、大门主背景不锈钢烤漆书架造型背景（含背面整体封闭，封闭立面约35㎡；外观尺寸约10m*3m）；休息区学生手工组合展示柜（尺寸约3.2m*1m）、吧台定制（大理石台面，钢架基层，实木柜体，内置灯光，文化logo雕刻，外观尺寸：4.5m*1.2m）、地面彩色文创贴（面积约45㎡）、文创休息桌椅（外形平面尺寸约1.2m*1.2m） 。画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 六、展示区6（书海展示区）：木质文创展示书柜（立面面积约37㎡，含软膜灯箱造型）、圆形岛式木质文创展示书柜（尺寸约1.8m*1.6m*1.8m，含软膜灯箱造型）、实木多层板饰面地台（面积约132㎡）配特殊造型展示装饰柜（立面面积约56㎡、含软膜灯箱造型）、阅读区的5组桌椅（一桌四椅，桌面约2.6㎡）。画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 七、展示区7（行政文化区）：学校简介及大事件介绍墙面造型及布展（墙面面积约40㎡）、历任校长及学校名人（墙面面积约20㎡）、荣誉墙文创造型（墙面面积约45㎡）、造型休息凳子制作（外圈长度约15m，至椅背顶高度约0.85m）画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 八、展示区8（蛟龙号模型区）：墙面模拟海洋区域（模拟幕布打灯光等；墙面面积约90㎡）、蛟龙号模型，外观尺寸约2.2m*1m*1m.画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 九、展示区9（活火山石空间）：仿生恐龙化石4套，区域内石景、仿真干景布置（面积约214㎡），画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 备注：1.具体图案或标语或文字内容以采购人最终确认的方案为准，依据设计美观需求及现场实际情况，产品尺寸允许灵活调整±5%。 - 2.投标供应商需综合考虑布展效果所配套的工序完成所需的全部费用，采购人不另计费。 | 项 | 1 |
| 四 | 少先队室及读书角布展 | 少先队室设计说明：以“信仰红”为核心视觉语言，融合历史的厚重感与新时代的蓬勃朝气，打造兼具仪式感与成长力的少先队专属空间。整体设计遵循“浸润式教育”理念，让每一处细节都成为少先队精神的无声传递者。 空间规划：室内划分为四大功能区——入口处左侧，以时间轴形式呈现少先队发展历程；临窗区域，设置“领航人”主题墙，展示党和国家领导人对少先队工作的关怀；中央为宣誓及活动区，预留可灵活布置的开放场地，用于入队仪式、队课学习；入口处右侧设队史荣誉柜与作品展示台，利用自然采光营造宁静的学习氛围。 材质与细节：部分墙面采用哑光红色艺术漆，搭配暖木色展板边框，降低反光以增强视觉舒适度；所有展陈均采用亚克力加雪弗板形式，通过多层叠加工艺呈现立体层次感，画面清晰耐久、安装平整度高，既保留庄重气质，又便于后期内容更新维护。 通过色彩、材质与功能的有机融合，本方案旨在为少先队员构建一处可感知、可参与、可铭记的红色成长基地。 读书角设计说明：以“阳光里的阅读派对”为核心概念，将读书角定位为孩子们的“第二客厅”——一个可自在放松、沉浸探索、交流分享的复合型阅读空间。一楼设计采用“隔而不断，虚实相生”的手法，通过造型书柜划分动静分区：动区为会客交流区，兼顾校园接待与学生活动；静区为卡座阅读区，营造安静专注的阅读氛围。二楼连廊区域则从“被忽视的交通空间”升级为微型文化地标，支持晨间朗读、课间图书漂流、课后分享会等多种场景，真正实现高频使用与文化引领。 材质与工艺：主体结构选用木工板刷漆，确保造型稳固且表面温润；书柜局部嵌入木质格栅，增加通透感与层次变化。标识与氛围照明采用亚克力发光字及内置发光灯箱，光线柔和均匀，提升夜间使用体验与仪式感。地面与软装配合整体调性，兼顾安全与舒适。 色彩搭配：以原木色与米白色为温暖基底，营造自然放松的安全感；辅以红、黄、蓝、绿等缤纷彩色作为跳跃点缀，体现在坐垫、靠包或墙面装饰中，形成“宁静中见活泼”的视觉节奏，激发孩子的阅读兴趣。 少先队室： - 一、少年先锋队历史文化墙（满贴宣绒布，文字为水晶亚克力UV+雪弗板，面积约25㎡），画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 二、领导人名言（墙面水晶亚克力UV+5mm雪弗板，面积约10㎡），画面设计及布展由投标供应商创作及深化。三、入队誓词+少先队章程+队歌文化墙（满贴宣绒布，文字为水晶亚克力UV+雪弗板，面积约6㎡），画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 四、标语墙（文字为水晶亚克力UV+雪弗板，面积约4㎡），画面设计及布展由投标供应商创作及深化，画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 备注：1.具体图案或标语或文字内容以采购人最终确认的方案为准，依据设计美观需求及现场实际情况，产品尺寸允许灵活调整±5%。 - 2.投标供应商需综合考虑布展效果所配套的工序完成所需的全部费用，采购人不另计费。 - 读书角： - 一、一楼读书角（木质造型书柜，外观尺寸4m*1m*0.6m），画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 二、二楼平台读书角（墙面及地台材质均为实木、实木板造型书柜（书柜立面面积约20㎡），画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 备注：1、具体图案或标语或文字内容以采购人最终确认的方案为准，依据设计美观需求及现场实际情况，产品尺寸允许灵活调整±5%。 - 2.投标供应商需综合考虑布展效果所配套的工序完成所需的全部费用，采购人不另计费。 | 项 | 1 |
| 五 | 地下室文化布展 | 以舒适性、功能性和安全性，以提升家长接送孩子的体验。增设标识牌，考虑人流分散，将等候区与交通区隔开，确保孩子和家长的安全 空间规划：点线结合 - 一、学生等候区：（造型书柜、座凳软包、软膜卡布灯箱 ，立面面积约28㎡），画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 二、家长等候区：3个分区（整个墙面宣绒墙布、造型及文字：雪弗板+亚克力雕刻+UV丝印，墙面面积约65㎡），画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 三、配套：地下室电梯间门牌、地下室卫生间门牌 ，画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 备注：1.具体图案或标语或文字内容以采购人最终确认的方案为准，依据设计美观需求及现场实际情况，产品尺寸允许灵活调整±5%。 - 2.投标供应商需综合考虑布展效果所配套的工序完成所需的全部费用，采购人不另计费。 | 项 | 1 |
| 六 | 门头 | 以“第一声问候·第一眼风景”为设计理念，将校园门头定位为学校形象的第一展示面、师生每日进出的精神门户。整体设计在满足安全、通透等功能需求的基础上，通过造型、材质与色彩的有机融合，传递温暖、向上、开放的校园气质。 设计思路：整体采用对称式构图，校名采用立体发光字，底层辅以暖色背光，确保夜间清晰可辨。 材质选择：校名及校徽采用不锈钢立体字，表面烤漆或拉丝处理，质感精致。 色彩搭配：以玫瑰金色、白色为主基调，呼应小学温暖亲切的校园氛围。 - 一、门头：镀锌钢架镀锌板制作门头，外观展开面积约140㎡；不锈钢烤漆字、不锈钢烤漆L0GO，画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 备注：1.具体图案或标语或文字内容以采购人最终确认的方案为准，依据设计美观需求及现场实际情况，产品尺寸允许灵活调整±5%。 - 2.投标供应商需综合考虑布展效果所配套的工序完成所需的全部费用，采购人不另计费。 | 项 | 1 |
| 七 | 种子馆布展 | 以“一颗种子的力量”为主题，围绕“种子的生命密码——从萌芽到传承”展开叙事，构建自然、科技与教育深度融合的现代生态型课程馆。设计遵循“知·行·果”三层逻辑，对应“认知探究—实践操作—成果展示”的完整学习生态，引导学生在沉浸式体验中理解生命、参与劳动、传承文化。 空间规划：采用三馆递进布局——第一教室“种子认知馆”设序厅、标本展示区与互动体验区，通过电子影像、立体展柜解密种子的结构与智慧；第二教室“种子实践馆”规划有土育苗区与无土栽培区，配置多层育苗架、观察记录工具及水培装置墙，支持学生亲手播种与记录；第三教室“种子成果馆”涵盖成果展示墙、故事会小剧场、种子图书馆与种子银行，实现作品陈列、分享交流与资源传承，形成可持续发展的校园基因库。 材质选择：主体结构采用环保木工板与浅色原木饰面，营造自然温润的触感；展示柜及标牌选用亚克力与雪弗板组合，画面清晰且更换便捷；育苗区使用耐腐蚀金属架与透明亚克力水培槽，体现科技感。 色彩搭配：以原木色、米白为基调，融入土壤褐、新芽绿与天光蓝，形成“大地—生命—天空”的色彩叙事，稳定而富有生机，既契合农耕文化主题，又激发探索欲。一、种子课程馆门头：铝板饰面造型，面积约40㎡，画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 二、入口：配套实木玻璃展示柜（长度约2.3m），画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 三、序厅：种子发芽墙面造型制作（面积约7.5㎡），画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 四、标本展示区：共3处。标本展示区1（展示墙面水晶亚克力标本展示盒及标本介绍牌，单个尺寸约0.3m*0.3m）；标本展示区2（墙面木质造型（面积约60㎡）、L形实木玻璃展示柜（含灯、柜体带抽屉、长度约4.5m）；标本展示区3（玻璃柜1（木制相框+玻璃）3个（长度约1.5m）、玻璃柜2（木制相框+玻璃）4个（长度约1.2m），画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 五、种子的光年文化墙（墙面木质造型，含镶嵌低压灯带，木质造型面积约16㎡），画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 六、2F种植区（户外防腐木花架6个（长度约1m）、户外防腐木种植箱16个（长度约1.5m/个）、水培墙（30个水培装置瓶（含吊绳）），画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 七、3F展示区（实木展示柜及背景墙、长度约4m；种子银行实木展示柜（含灯带）、长度约5m），画面设计及布展由投标供应商创作及深化。 - 备注：1.具体图案或标语或文字内容以采购人最终确认的方案为准，依据设计美观需求及现场实际情况，产品尺寸允许灵活调整±5%。 - 2.投标供应商需综合考虑布展效果所配套的工序完成所需的全部费用，采购人不另计费。 | 项 | 1 |
| 八 | 零星布展 | 体现学校的特色和文化底蕴，以建筑环境为依托，以文化传承为理念，提炼具有学校特色的文化主题。 - 一、户外雪弗板亚力克插槽（10mm雪弗板+2mm瓷白+3mm透明亚克力、8个） - 二、L型减速提示牌（不锈钢烤漆1个、长度约0.8m） - 三、出入口序号提示牌（2MM瓷白亚克力双面UV，外观尺寸约400*200mm、9个） - 四、1米线（可移黑胶斜纹地板膜、尺寸约120*100mm、10个） - 五、楼栋定位立牌（不锈钢烤漆、墙面固定安装、单块外观尺寸约800*1000*50mm、22块） - 六、礼仪牌（包含班级文化氛围、核心价值观、文明守则、八礼四仪（5mm雪弗板UV丝印、广告胶贴墙安装、单块尺寸约1000*700mm）；40块） - 七、班级氛围牌（班级公约（5mm雪弗板UV丝印+水晶字、单块尺寸约800*1200mm、广告胶贴墙安装）、氛围牌（3mm雪弗板UV丝印、单块尺寸约450*150mm、广告胶贴墙安装）、每组1块班级公约牌+1块氛围牌、40组） - 八、消防栓画面（黑胶车贴哑膜消防栓画面、广告胶粘贴安装、其中（单块尺寸约800*1800mm共80块、单块尺寸约：1200*800mm共200块）） - 九、食堂灯箱（UV软膜灯箱、灯箱尺寸约3500*530mm一块、灯箱尺寸约7260*530mm一块） - 十、雪弗板牌（5mm雪弗板UV牌子、尺寸约250*250mm、广告胶贴墙安装、5块） - 十一、卫生间门牌（洗手间标识牌、广告胶贴墙安装、16块） - 备注：1.具体图案或标语或文字内容以采购人最终确认的方案为准，依据设计美观需求及现场实际情况，产品尺寸允许灵活调整±5%。 - 2.投标供应商需综合考虑布展效果所配套的工序完成所需的全部费用，采购人不另计费。 | 项 | 1 |

注：投标供应商每项报价包括标的物深化方案设计（含施工图设计）、标的物及辅助材料的制作、包装、运输、装卸、安装调试、安装措施（包括安全文明工作、登高作业、成品保护、机械设备使用等）、检测、验收、质保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用（含人员保险）以及企业利润、税金、管理费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

## 六、报价要求

1.投标供应商的最终报价应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。采购人除支付本次采购项目的合同金额外不再承担其他任何费用。

2.投标报价采用的币种为人民币。

3.投标供应商须根据本项目清单及技术要求进行报价，采购人有权要求供应商在细节上进行深化设计，深化设计方案必须取得采购人认可后方能实施，深化设计所产生的费用包含在本次报价中，采购人不再另行支付。

4.最终报价包括项目整体深化方案设计（含施工图设计）、全部标的物、辅助材料、设计、原材料及生产制造、维护、人工、机械、相关手续费、主件、标准附件、备品备件、易损件、专用工具、成品保护、垃圾清扫费、验收费（含第三方验收）及其他附带服务的费用、保险、管理费、措施费、利润、税金以及免费维护期内的售后服务及其他相关费用等全部费用和服务费及政策性文件规定及风险等全部费用。如投标供应商已实质性响应采购文件要求，而报价中未明确的费用采购人视为隐含的优惠条件。

## 七、综合说明

1.采购文件中所提要求为项目实施的基本技术要求，投标供应商应根据采购需求、项目及场地现状等前期调研情况，提供满足本技术规范和所列标准要求的服务，对国家有关安全和环保等强制性标准，必须予以说明并满足。

2.投标供应商必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果与其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。投标单位提供的材料如有虚假，视为不实质性响应采购文件要求，已中标的取消其中标资格，并按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十四条“提供虚假材料谋取中标”相关处理办法处理。

3.验收标准：由采购人负责组织验收，依据为国家有关规定、采购文件、中标供应商的投标文件以及其他相关文件和资料。验收情况作为支付货款的依据。

4.为更好地了解现场情况，各供应商需自行至现场进行踏勘，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不做任何答复与考虑。

5.投标供应商单位在项目实施过程中需安全文明工作，其间的安全责任自行负责，给他人造成伤害的，由投标供应商承担一切后果。供应商须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷。

6.供应商中标后有下列情形之一的，采购人有权取消其中标资格，并由第二中标候选人顺序替补为中标供应商，并与采购人签订合同。采购人也可以重新采购。给采购人造成的损失，原中标供应商还应当予以赔偿：

（1）放弃中标项目；

（2）无正当理由不与采购人签订合同；

（3）在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

7.投标供应商应按照采购人的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实采购人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向采购人提供相关证明材料备案。

- 8.履约保证金要求：

- 8.1中标供应商应在中标通知书发出后合同签订前，按招标文件的约定及投标文件的承诺向采购人提供相应的履约保证金（履约保证金金额为中标价款的10%）。

- 8.2履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。

- 8.3如果中标供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

- 8.4履约保证金退还时间、方式：履约保证金将在中标供应商全部工作内容完成并验收合格后无息退回。

9.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

10.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四部分 合同（格式）

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

根据采购编号为JSZC       的洛社中心小学（新校区）校园文化布展项目招标文件和该文件的中标通知书及乙方投标文件，甲乙双方就此次洛社中心小学（新校区）校园文化布展项目及相关问题，经协商一致，签订本合同，并同意按下列条款规定执行。

- 一、本合同的签订依据

1.《中华人民共和国民法典》

2.国家及地方有关城市规划法规和规章。

3.本项目招标文件及其他资料。

- 二、项目概述

1.项目名称：洛社中心小学（新校区）校园文化布展项目

- 2.采购内容：八个区域范围内布展设计（含方案深化及施工图设计）、材料生产制作、供货、包装、运输及装卸（指定地点）、安装调试、质保及售后服务等。

- 三、合同价格形式及合同价款：

1.合同价格形式：固定单价

2.合同价款：（大写）          ；（小写）¥        元。

合同价款每项报价包括标的物深化方案设计（含施工图设计）、标的物及辅助材料的制作、包装、运输、装卸、安装调试、安装措施（包括安全文明工作、登高作业、成品保护、机械设备使用等）、检测、验收、质保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用（含人员保险）以及企业利润、税金、管理费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.质保期（免费维护期）：整体项目提供两年的免费质保期，自整体项目验收合格之日起计算。

- 4.支付方式：合同签订，设计方案、施工图方案及安装材料经甲方确认无误且安装完成，经甲方验收合格且结算审核结束后，甲方付至合同价款的70%，结算审核结束满一年付清尾款。以上价款均不计利息，每次付款前，乙方须提供符合甲方财务要求的税金发票。

- 5.乙方账户信息

账户名：

开户行：

账  号：

- 四、服务期和质量要求

- 1.服务期限：40日历天（其中：深化设计（含施工图设计）10日历天，材料生产制作、供货、包装30日历天）。逾期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%。

- 2.质量要求：符合国家、行业合格标准，满足甲方使用功能要求，并保证一次性验收合格。

- 3.履约保证金：履约保证金金额为合同价款的10%，如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

- 履约保证金退还时间、方式：履约保证金将在乙方全部工作内容完成并验收合格后甲方无息退回。

五、设计、材料、安装要求

1.设计要求：

（1）布展文化设计，要求和学校理念、视觉系统一脉相承，以学校核心文化为主题，充分结合学校办学思想，整体风格与原有环境有机融合。在局部户外地带，结合现场功能及实际需求进行场景化布置并充分考虑用材选择的安全性与环保性，营造符合校园设计特色，形象鲜明的校园文化系统。依托原有装饰基础，营造一个充满教育氛围、艺术气息和创新活力的校园文化环境，促进学生全面发展。

①户外雕塑、景观小品类：以“生长的指引·温暖的陪伴”为总体理念，将校园户外精神堡垒与景观小品进行一体化设计，旨在打造兼具功能性、教育性与艺术性的环境育人载体。整体构建“多点串联、分级清晰”的户外导视与景观体系。包括四季节点、时间沙漏、阅读空间及互动景观小品等。所有设施按级次统一设计语言，确保从校园入口到各功能区块的导视逻辑清晰流畅。

②文化墙：以“润物无声·成长有痕”为核心理念，将校园室内文化墙打造为视觉叙事纽带。每一面墙不仅是装饰，更是课程延展、行为引导与荣誉展示的立体教科书，让学生在日常穿行中获得潜移默化的文化浸润。

③图书馆：以“阅见世界·静享成长”为核心理念，将图书室定位为集阅读、探索、交流、休憩于一体的复合型文化空间，不再只是藏书与阅览的场所，更是学生自主学习的“第二课堂”和心灵栖息地。遵循“动静分区、融合自然、激发兴趣”的原则，包含集中阅览区、分散休闲阅读区、小型分享活动区。

④少先队室及读书角：

少先队室以“信仰红”为核心视觉语言，融合历史的厚重感与新时代的蓬勃朝气，打造兼具仪式感与成长力的少先队专属空间。遵循“浸润式教育”理念，让每一处细节都成为少先队精神的无声传递者。室内划分为四大功能区——入口处左侧，以时间轴形式呈现少先队发展历程；临窗区域，设置“领航人”主题墙，展示党和国家领导人对少先队工作的关怀；中央为宣誓及活动区，预留可灵活布置的开放场地，用于入队仪式、队课学习；入口处右侧设队史荣誉柜与作品展示台，利用自然采光营造宁静的学习氛围。

读书角：以“阳光里的阅读派对”为核心概念，将读书角定位为孩子们的“第二客厅”——一个可自在放松、沉浸探索、交流分享的复合型阅读空间。一楼通过造型书柜划分动静分区：动区为会客交流区，兼顾校园接待与学生活动；静区为卡座阅读区，营造安静专注的阅读氛围。二楼连廊区域升级为微型文化地标，支持晨间朗读、课间图书漂流、课后分享会等多种场景，真正实现高频使用与文化引领。

- ⑤门头：以“第一声问候·第一眼风景”为设计理念，将校园门头定位为学校形象的第一展示面、师生每日进出的精神门户。整体设计在满足安全、通透等功能需求的基础上，通过造型、材质与色彩的有机融合，传递温暖、向上、开放的校园气质。整体采用对称式构图，校名采用立体发光字，底层辅以暖色背光，确保夜间清晰可辨。

- ⑥种子馆：以“一颗种子的力量”为主题，围绕“种子的生命密码——从萌芽到传承”展开叙事，构建自然、科技与教育深度融合的现代生态型课程馆。采用三馆递进布局——第一教室“种子认知馆”设序厅、标本展示区与互动体验区，通过电子影像、立体展柜解密种子的结构与智慧；第二教室“种子实践馆”规划有土育苗区与无土栽培区，配置多层育苗架、观察记录工具及水培装置墙，支持学生亲手播种与记录；第三教室“种子成果馆”涵盖成果展示墙、故事会小剧场、种子图书馆与种子银行，实现作品陈列、分享交流与资源传承，形成可持续发展的校园基因库。

（2）乙方根据现场环境、采购项目清单内容，在深刻理解功能规划的基础上，紧密围绕甲方实际需求，进行对应的设计深化（包含方案设计及施工图设计）。设计方案要求美观、实用，吻合现场及使用需要。布展实施图深化设计：包括展区各部分平面图、立面图、剖面图、节点详图。

（3）乙方提交的最终设计成果应符合有关设计标准、规范及相关法律法规的要求，通过甲方及相关部门的审查，并根据审查意见优化设计。

（4）乙方应在规定时间内，向甲方提交深化、细化的设计文件。

（5）甲方有权根据实际情况及需求调整方案，乙方须无条件配合，最终实施方案必须取得甲方认可后方能执行，乙方应严格按照甲方认可的方案进行制作、供货及安装，使整体实施方案与内容达到项目整体建设的总体要求。

2.材质及工艺要求：

根据甲方提供校园文化布置的设计要求及建设背景、总体要求进行编制整体布展方案：在用材、安装要求中充分强调节能、环保理念；充分考虑消防、水、电、受力结构、流线通畅等国家规范要求及安全因素。

2.1所有产品均须按规范的工艺生产，户内外均须保证两年不变质、不褪色，图形文字边缘应光滑、文字清晰易懂，无剥落、缺损。

2.2所有安装材料质量必须严格按照国家及江苏省、无锡市地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

2.3投乙方应无条件地接受甲方的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知甲方检查验收。

2.4材料满足环保要求。实施过程中尽量避免使用刺激性气味的材料，如无法避免时应确保刺激性气味在短时间内可以消散挥发完全；所使用的材料必须提供小样供甲方确认，提供材料检测报告，费用由乙方承担。

3.安装要求：

（1）标的物由乙方负责安装调试，安装作业质量必须严格按照国家及江苏省、无锡市地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

（2）安装期间，乙方应无条件地接受甲方的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收。

（3）乙方须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知甲方检查验收。

（4）乙方应对安装作业安全、质量全面负责，并承担成品保护责任，如因乙方原因造成安全、质量事故或成品损坏，由乙方承担一切经济法律责任。

4.项目实施要求

（1）乙方应指定项目负责人与甲方保持联系，及时充分协调项目实施阶段各项工作。

（2）质量验收符合设计文件要求，整体符合甲方要求，由甲方进行验收，为确保效果，样图和小样必须经甲方确认后方可生产。

（3）乙方应重视安全生产，要按规定采取安全措施，确保服务过程的安全。服务过程中发生事故的由乙方承担法律责任及其他相关责任。

（4）乙方应文明工作，注意保护好环境，严格按照道路、交通、城管等相关规定要求开展工作。

（5）根据施工图和对应清单，材料的颜色和款式等需经校方确认。

5.售后服务及验收：

（1）伴随服务：免费质量保证期限按招标文件要求，质保期满后，提供产品最优惠的维修保养及零配件供应价格。

（2）质保期内出现质量问题，接到甲方维修通知后，应以最快速度响应并到达现场，提供免费的人力、部件、上门维修服务。因人为或不可抗力因素造成的故障，在保质期内，甲方可委托乙方负责修复，费用根据责任认定由责任方承担。易生锈材质的货物须做防生锈处理，在质保期内一旦出现生锈现象，甲方有权要求乙方无偿修复。

（3）验收的相关要求：甲方组成验收小组按相关标准进行验收质量评定，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。因产品质量问题发生争议时，由产品所在地质量技术监督部门鉴定，根据“谁提出谁鉴定”原则，鉴定费由责任方承担。

如有产品质量问题，乙方须立即通知甲方，并采取一切有效措施减少损失。问题解决，甲方同意后，方能恢复工作。因此造成的服务延误，由乙方负责。

乙方必须确保项目验收合格。因乙方原因导致本项目未能通过验收合格的，乙方必须无条件自费返工至项目验收达到合格标准。

六、知识产权事宜

（1）乙方参与本次投标所提交的全部文件（含技术方案、深化设计图纸、产品说明等）、拟提供的货物/服务，其知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权、商业秘密等）均为合法取得。若因知识产权问题引发纠纷，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的所有损失。

（2）乙方需保证投标文件中无任何侵犯他人知识产权的内容，不存在抄袭、盗用、篡改他人成果的情形；拟提供的货物/服务未侵犯任何第三方的发明权、专利权、商标权、著作权及其他合法知识产权。在项目实施过程中，如发现任何侵犯知识产权的行为，甲方有权立即终止合同，并追究乙方的法律责任。

七、服务考核及违约责任：

①未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项目与第三方合作，或将本合同标的全部或部分擅自分包、转包、转委托给第三方。否则，甲方有权解除本合同并要求乙方终止与第三方的合同，乙方按合同总价20%的标准向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

②由于乙方工作的错误或遗漏造成本项目成果质量损失的，乙方除负责及时采取有效补救措施外，并赔偿由此导致的甲方的全部损失。

③本合同履行期间，乙方未能按合同约定的日期（含协商延缓的日期）提交成果的，甲方有权扣除乙方支付2000元/天的逾期违约金，逾期违约金上限为合同价款的5%。

④乙方未按本合同（含不可分割部分）的约定完成全部或部分项目事务；乙方开展的部分或全部项目事务未达到本合同（含不可分割部分）约定或要求的，甲方均有权要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方均有权单方解除本合同并要求乙方承担甲方因此产生的费用增项（含另行委托第三方的费用）、损失及责任等。乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，同时乙方应退回甲方已支付的价款。

⑤乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

- 八、协议的解除

1.有下列情形之一的，本合同自行解除。

（1）因建设需要或不可抗力及政策性因素，造成合同无法履行的。

（2）经双方协商一致，自愿解除的。

2.有下列情形之一的，甲方有权单方终止合同且不承担任何违约责任，并可依法依规追究乙方相关责任：

（1）未经甲方同意，乙方将中标项目擅自转包、分包他人的。

（2）因乙方原因导致第三方产生损失，乙方不积极处理导致第三方向甲方索赔的，包括但不限于因乙方未与员工签订劳动合同、未足额缴纳社保等引起的劳资、工伤纠纷，作业过程中发生事故导致第三方受损等情形。

（3）因乙方的原因出现重大投诉或者安全事故，带来较大社会负面影响的。

（4）乙方不服从甲方或上级主管部门管理且态度恶劣的；

（5）合同约定的其他甲方终止合同的条款。

（5）乙方存在上述情形的，甲方有权单方解除合同，合同自甲方解除之日起终止，后续费用不再支付，乙方应承担合同总价20%的违约金并承担甲方由此产生的一切损失（包括但不限于甲方为乙方垫付的一切费用及甲方为维护权益而支出的律师费、保函费用、诉讼费、甲方工作人员及律师差旅费用、鉴定费、差旅费、公证费等费用）。乙方有其他违约情形的，参照本条承担违约责任。

3.除自行解除和甲方有权单方终止合同外，任何一方需要终止合同的。

- 九、解决争议的方式

1.合同经甲乙双方代表签字盖章并经见证后生效。

2.合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：（2）

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向甲方所在地法院提起诉讼。

- 十、合同不可分割部分

招标文件、投标文件、合同条款、合同附件及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 十一、合同生效及其他

1.本合同由甲乙双方签字、盖章并经招标代理见证后生效。

2.本合同一式捌份，甲方执叁份，乙方执叁份，见证方执壹份，财政部门执壹份，具有同等法律效力。

3.合同在执行过程中若出现未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

5.合同签订地点：                  。

甲方（采购人）：          （盖章）  乙方（中标方）：            （盖章）

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

年     月      日                 年     月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证方：（盖章）

# 第五部分 附件（投标文件格式）

投标文件

政府采购编号：

采购项目名称：

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

## （一）投标函（格式）

投标函

致江苏悦通工程咨询有限公司：

我们收到你们   ****项目     招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的投标。

一、我们愿意按照招标文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见开标一览表。

二、我方愿意提供江苏悦通工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行合同义务。

五、我方认为贵方有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由单位协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

开户行：                            开户行账号：

## （二）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

政府采购编号：

江苏悦通工程咨询有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（项目名称：              ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：上述所称“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚【“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定】

## （三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

江苏悦通工程咨询有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目                    的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：    年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

| 被授权代表身份证复印件 （正面） |  | 被授权代表身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名性别：年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

投标供应商法定代表人身份证扫描件：

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

## （四）政府采购投标及履约承诺函（格式）

政府采购投标及履约承诺函

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次             （项目名称）进行投标。我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

4.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

5.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

6.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

9.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

10.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

11.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。

12.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

13.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

14.我单位承诺不非法转包、分包。

15.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

16.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________，传 真：__________________

代表姓名：_______________，职 务：__________________

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

## （五）开标一览表及附录（格式）

开标一览表

政府采购编号：                                         货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标供应商公章（电子签章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标供应商须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标供应商的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标供应商在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

开标一览表附录

项目名称：                              政府采购编号：

| 项目总报价 （人民币） | 小写金额： 大写金额： |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 质量标准 |  |
| 质保要求 |  |
| 项目负责人 |  |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## （六）明细报价表（格式）：

- （格式见招标文件附件《明细报价表》）

- 特别提醒注意：

- 招标文件附件-明细报价表包含2张表格，表格左上方有1 2字眼，分别报价并盖章上传。

## （七）商务要求响应及偏离表（格式）

商务要求响应及偏离表

投标供应商名称（盖章）                                政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

注：

（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

## （八）技术要求响应及偏离表（格式）

技术要求响应及偏离表

投标供应商名称（盖章）                                政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

注：

（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

## （九）类似业绩一览表（格式）

类似业绩一览表

投标供应商名称（盖章）                                政府采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料复印件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

## （十）拟投入本项目人员一览表（格式）

拟投入本项目人员一览表

投标供应商名称（盖章）                                政府采购编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

## （十一）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## （十二）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

## （十三）关于符合本国产品标准的声明函（格式）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供服务内项目涉及的产品均属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  / 3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  / 5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  / 的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：    年  月  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写。