竞争性磋商文件

（服务类）

项目名称：射阳县自然资源和规划局2026年度射阳县地形图测绘成果更新维护项目

项目编号：JSZC-320924-SYHY-C2026-0008

采购单位：射阳县自然资源和规划局

代理机构：射阳宏远财会服务有限公司

2026年6月

总  目  录

竞争性磋商公告…………………………1

供应商须知………………………………4

合同文本…………………………………16

采购需求…………………………………20

评审方法与评审标准……………………27

响应文件格式……………………………31

# 第一章  竞争性磋商公告

# 项目概况

射阳县自然资源和规划局2026年度射阳县地形图测绘成果更新维护项目采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）；并于2026年6月29日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

# 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320924-SYHY-C2026-0008

2.项目名称：射阳县自然资源和规划局2026年度射阳县地形图测绘成果更新维护项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：115万元

5.最高限价：115万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理。

6.评标方法：综合评分法

7.采购需求：射阳县自然资源和规划局2026年度射阳县地形图测绘成果更新维护项目，采购内容如下：

①县城规划区、镇区约273.35平方公里1：1000大比例尺地形图变化区域更新及县城规划区、镇区外约2199.82平方公里1：2000大比例尺地形图变化区域更新。

②制作射阳县基础测绘数据现状分布索引图。

③地理实体数据更新（省厅下发的70.77平方公里工作界）。

④质量要求：通过江苏省测绘产品质量检验监督站的质量检验。

具体采购范围及所应达到的具体要求，以磋商文件采购需求中的相应规定为准。

8.合同履行期限：根据采购人要求，在2026年12月底前完成。

9.本项目不接受联合体参与磋商。

# 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（响应文件中无需提供证明材料）；

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商应提供小微企业申明函、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：供应商须具有有效期内的测绘乙级及以上资质（专业范围须同时包含摄影测量与遥感和地理信息系统工程。）。

# 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日；

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式；

4.售价：0元。

# 四、响应文件提交

1.截止时间：2026年6月29日15点00分（北京时间）；

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

# 五、开启

1.时间：2026年6月29日15点00分（北京时间）；

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

# 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

# 七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件,《苏采云系统供应商操作手册》：盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载磋商文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的磋商文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 磋商文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次磋商不收取磋商保证金，不收取质量保证金。

# 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：射阳县自然资源和规划局

地    址：县城幸福大道26号（台阳•博雅苑写字楼A座8至10楼）

联系方式：18851555822

2.采购代理机构信息

名    称：射阳宏远财会服务有限公司

地    址：射阳县合德镇沿河路17-1号

联系方式：13851150809

3.项目联系方式

项目联系人：沈颖莉

电　　  话：18851555822

# 第二章  供应商须知

# 一、总则

## 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

## 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

## 3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

## 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和射阳宏远财会服务有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

## 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

# 二、磋商文件

## 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

## 7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

## 8、磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人或采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

# 三、响应文件的编制

## 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

## 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的磋商文件为准。

## 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

## 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3其他费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括磋商供应商为完成竞争性磋商文件所确定的招标范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用。

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入报价。

## 13、资格性审查响应对照表、符合性检查响应对照表

13.1供应商需对磋商文件中的资格要求与符合要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

## 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

## 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

## 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

## 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

# 四、响应文件的递交

## 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

## 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

## 20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

## 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

# 五、响应文件的解密与评审

## 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

## 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

## 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

## 25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

## 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.3.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

## 27、磋商程序及评审方法和评审标准

### 27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

### 27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

### 27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在磋商过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

# 六、成交

## 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

## 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

29.2供应商认为磋商文件、磋商过程和磋商结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。
   29.2.2对磋商过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
   29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

采购人质疑接收人及联系方式见磋商文件第一章。

质疑人（或授权委托人）须是投标单位正式员工，授权委托人须提供投标单位为其缴纳的本年度近期社保证明。

质疑必须有参加投标单位法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）签字,并加盖供应商公章,以书面送达的方式提交。未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等非书面送达方式）采购人有权不予受理。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

# 七、授予合同

## 31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内（原则上应在15日内签订采购合同），按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。合同签订之日起2个工作日内在财政指定平台公示。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

## 32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购政策功能落实

### 33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

### 33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

### 33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

### 33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

### 33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

### 33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

### 33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的磋商文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

### 33.8履约保证金政策

履约保证金的金额和是否缴纳由采购人与成交供应商协商确定。确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

## 34.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

## 35.收费

成交服务费：本次招标采购的代理服务费按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协【2024】20号）收费标准进行计取（按差额定率分档累进法计算），成交金额50万元以下(含50万元)收取1.6%，50万元-400万元(含400万元) 收取1.5%；由成交供应商在领取成交通知书前一次性支付。（本条不单独列表报价，自行综合考虑在投标报价中，成交后采购人不再另行支付）。

收款帐户为：射阳宏远财会服务有限公司，开户行：中国建设银行股份有限公司射阳县支行，账号：32001737436052512853。

## 36.踏勘

36.1供应商自行到项目现场进行踏勘，充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，成交后采购人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。

36.2采购人在踏勘现场中介绍的项目情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

36.3供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

# 第三章  合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

# 盐城市政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据射阳宏远财会服务有限公司         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

# 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

# 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________圆（__________元）人民币。

# 三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

# 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

# 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

# 六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至供应商缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，供应商出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合磋商文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他供应商串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

# 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

# 八、合同款项支付

1.合同签订时，经采购人与成交供应商根据实际情况协商一致，可支付合同总价的30%作为项目启动预付款； 注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，成交人可不适用预付款规定，但成交供应商需提供书面声明，采购人可就预付款比例作相应调整。

2.成交供应商在工作全部完成并通过质监站检查后，一次性付清项目尾款。并无息退还履约保证金（如有）。以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。相关付款手续由用户单位向财政部门报批后办理。

# 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

# 十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

# 十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

# 十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

# 十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

# 十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：               联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章 采购需求

# 一、项目的工作范围和内容

1、县城规划区、镇区约273.35平方公里1：1000大比例尺地形图变化区域更新及县城规划区、镇区外约2199.82平方公里1：2000大比例尺地形图变化区域更新。

2、制作射阳县基础测绘数据现状分布索引图。

3、地理实体数据更新（省厅下发的70.77平方公里工作界）。

# 二、项目技术要求

本项目以数据库应用为主要目的，兼顾计算机制图的技术要求。为加快工作进度，本项目拟充分利用成熟的软件工具，采用以计算机自动综合与人机交互相结合的技术路线，开展射阳县1：2000大比例尺地形图更新及县城规划区、镇区1：1000大比例尺地形图更新，充分提高工作效率。

- 技术标准与依据

- 项目主要技术标准和依据包括：

| 序号 | 标准名称 | 标准版本号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《1∶500 1∶1 000 1∶ 2000地形图航空摄影测量数字化测图规范》 | GB/T 15967-2008 |
| 2 | 《1∶500 1∶1 000 1∶2 000地形图航空摄影测量内业规范》 | GB/T 7930-2008 |
| 3 | 《1∶500 1∶1 000 1∶2 000地形图航空摄影测量外业规范》 | GB/T 7931-2008 |
| 4 | 《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1∶500 1∶1000 1∶2 000地形图图式》。（简称《图式》） | GB/T 20257.1-2017 |
| 5 | 《全球定位系统（GPS）测量规范》 | GB/T 18314-2009 |
| 6 | 《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》 | CH/T 2009-2010 |
| 7 | 《卫星定位城市测量技术规范》 | CJJ/T 73-2010 |
| 8 | 《城市测量规范》 | CJJ/T 8-2011 |
| 9 | 《数字航空摄影测量 空中三角测量规范》 | GB/T 23236-2009 |
| 10 | 《数字航空摄影测量 控制测量规范》 | CH/T 3006-2011 |
| 11 | 《数字地形图产品基本要求》 | GB/T 17278-2009 |
| 12 | 《数字测绘成果质量检查与验收》 | GB/T 18316-2008 |
| 13 | 《测绘成果质量检查与验收》 | GB/T 24356-2009 |
| 14 | 《基础地理信息数字成果1∶500 1∶1 000 1∶2 000数字线划图》 | CH/T 9008.1-2010 |
| 15 | 《基础地理信息数字成果1∶500 1∶1 000 1∶2 000数字高程模型》 | CH/T 9008.2-2010 |
| 16 | 《基础地理信息数字成果1∶500 1∶1 000 1∶2 000数字正射影像图》 | CH/T 9008.3-2010 |
| 17 | 《测绘技术设计规定》 | CH/T 1004-2005 |
| 18 | 《GPS高程测量规范》 | DB32/T1223－2008 |
| 19 | 《区域似大地水准面精化基本技术规定》 | GB/T 23709-2009 |
| 20 | 《盐城市1∶500、1∶1000、1∶2000基础地理信息数据标准》 |  |
| 21 | 《本项目技术设计书》 |  |

技术依据运用既要满足现行的技术标准和规范，确保数据能验收入库。本项目技术设计书是按上述规范和图式规定制定的具体作业要求。

## 2、数学基础

### 2.1坐标系统

采用2000国家大地坐标系。

### 2.2高程基准

采用1985国家高程基准。

### 2.3地图投影

投影带：高斯－克吕格3度带投影；中央子午线东经120度；

## 3、成果主要技术指标

### 3.1像控点精度

①像片平面控制点和平高控制点对最近基础控制点的平面位置中误差不应超过地物点平面位置中误差的1/5。

②像片高程控制点和平高控制点对最近基础控制点的高程中误差不应超过基本等高距的1/10。

### 3.2地形图成图精度

①数字化地形图的坐标取位：X、Y坐标均以m为单位，各取小数点前6位。

②地形图平面精度：图上地物点相对于邻近平面控制点的平面位置中误差不超过图上±0.5mm，邻近地物点间距中误差不大于图上±0.4mm。在建筑物密集的街坊内部及施测困难的隐蔽地区在上述规定的基础上放宽0.5倍。

③地形图高程精度：图上高程注记点相对于邻近高程控制点的高程中误差不超过±0.15m。隐蔽地区可在上述基础上放宽0.5倍。

④平面和高程中误差的2倍为最大误差。

### 3.3 DOM精度

①要求图像清晰，明暗度、对比度适中，色调柔和，影像无明显变形。

②基本技术指标

| 比例尺 | 地面分辨率(m) | 灰度级 |
| --- | --- | --- |
| 1∶1000 | ≤0.1 | ≥28 |

③正射影像图的接边，一般按图幅接边，地物影像相差不超过1.0mm，个别不超过1.2mm。

# 三、地形图更新成图的基本求

1、成图方法：利用数字摄影测量工作站采用内业定位、外业定性的内转外成图方法进行数据采集。DOM和DEM均根据空三加密成果,应用数字摄影测量方法制作，DLG按设计书要求和《数据标准》进行数字化编辑、属性录入、数据格式转换、入库数据处理。

2、分幅：采用50cm×50cm规格进行分幅。

3、图幅编号：采用图廓西南角坐标，以公里为单位，取小数点前三位和小数点后一位，X坐标在前，Y坐标在后，中间加短线连接，如326.5—350.0。

4、高程注记点密度：一般地区高程注记点图上每平方分米12～15个, 乡镇和居民地密集区及水稻田平坦地区每平方分米8～10个。1∶2000高程均注记至0.1m。

5、基本等高距：1∶2000成图采用1m等高距，城镇区、居民地和水稻田等平坦地区不勾绘等高线。

6、图名选择：图名应选用所在图幅内主要居民地名称或主要企事业及行政单位名称，全测区不得重名或同名。若图内无名可取时，应以相邻图幅的东、南、西、北四个方位命名，方位加括号，如张家村（东）。若加方位命名仍无法取图名时可不取图名，只注图号。

# 四、地理实体数据生产

## 1、工作内容

利用射阳县1：1000 DLG大比例尺地形图、天地图、不动产调查成果等基础地理数据，辅以各管理部门业务数据等多源行业专题数据，开展工作界内城市级基础地理实体全要素更新，包括水体、农林用地与其他土地、水利、交通、建（构）筑物及设施、管线、院落、行政区划单元、地名、国土空间规划、其他管理区域等类别，具体建设内容如下表：

| 更新内容 | 更新要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 城 镇 住 宅 小区、机关团体等院落 | 城镇住宅小区、机关团体、科教文卫、公园广场、交通场站等院落实体变化应。 | 依 据 不 动 |
|  | 更新，如因新建、改扩建、拆除、合并、分割等引起的院落位置、范围、权属、功能属性变化；对其他实体更新引起的院落关联变化应作协调更新处理。 | 产登记、多测 合 一 等资料更新 |
| 乡级以下行政区划单元 | 乡级以下行政区域、界线、界桩、名称变化应更新，如因建制调整、区域拆分、合并、驻地迁移等引起的行政单元范围、界线走向、界桩点位、名称标识变化；对其他实体更新引起的行政区划关联变化应作协调更新处理。 | 依 据 民 政行 业 资 料更新 |
| 行政地名 | 村（含）以上等级居民地行政地名和政府驻地位置发生变化应更新，如因地名更名、命名、注销，政府驻地搬迁、调整等引起的地名标识、地理点位、权属关联变化；对其他实体更新引起的地名关联变化应作协调更新处理。 | 依 据 民 政行 业 资 料更新 |

## 2、工作流程

完成射阳县城区1:1000大比例尺地形图70.77平方公里范围内基础地理实体建设及更新，主要工作内容如下：

- 源数据收集分析

收集测区范围内包括大比例尺地形图、遥感影像等资料，对收集到的数据，从数据源、数据现势性、数据格式和数据覆盖范围等方面综合分析，梳理分析不同数据的用途。

- 源数据预处理

对收集到的源数据进行规范化、标准化处理，包括格式转换、坐标转换以及数据治理等，使其满足基础地理实体生产和数据技术标准规定。

- 图元转换

对存量源数据进行收集、分析和预处理，通过转换规则制定、数据转换和转换后处理等环节，得到最终的基础地理实体数据。

- 转换规则制定

数据转换规则制定主要包括制作DLG与基础地理实体图元映射表和建立基础地理实体数据库结构。制作基础地理实体图元与DLG映射表，是规范数据转换过程中DLG要素的图形、属性信息与基础地理实体图元的对应关系，方便利用程序进行批量化、自动化的转换处理。

建立基础地理实体数据库结构是依据地理实体数据规范的内容与要求，创建基础地理实体所有数据图层与属性字段，以便转换后的数据能够规范存储。

- 源数据编辑与转换

一个实体对象必须是一个完整图形表达，如一条河流不做分段表达，而采用一个完整的图形进行表达。水系、交通实体表达应考虑连通性，如河流经过湖泊时河流中心线不应被湖泊打断。因此需要对DLG二维矢量图元进行编辑，使其满足完整性和联通性的要求。

- 二维图元后处理

DLG要素批量转换为基础地理实体图元数据后，还需要对不满足基础地理实体数据要求的图元几何表达、语义属性与关联关系进行编辑，主要包括图形编辑、属性编辑、基础地理实体与图元关联三个部分，通过这三个方面的编辑处理，可形成符合数据规范要求的图元数据。

- 图元补充采集生产

收集的地形图等矢量数据，因为时效性等原因，还可能存在部分区域数据缺失的情况。对于这部分区域，需要参照二维图元转换生产的方法，以最新影像及实景三维模型为基础，进行二维矢量数据补充采集生产。

- 语义化处理

语义化内容主要包括完善实体属性及构建实体关系等内容。

- 调整基本属性

对于由已有大比例尺地形图数据转换而来的实体基本属性数据，应根据基础地理实体特点进行基本属性调整。

- 二维图元标识码赋值

图元标识码是在基础地理实体分类码的基础上，结合图元的所在政区、精度等级、几何类型进行顺序编码，共26位，由6位行政区划码、6位实体分类码、2位精度等级码、2位几何类型码、8位顺序码组成。

- 实体分类码

沿用地理实体的分类代码，采用《江苏省基础地理实体分类、粒度及精度基本要求（送审稿）》规定的6位十进制数字码。

- 精度等级码

参考《江苏省基础地理实体分类、粒度及精度基本要求（送审稿）》中对于实体的几何精度分级，将二维地形级、城市级实体对应图元的几何精度等级分别赋值 21 、22。

- 几何类型码

图元的几何类型代码分别代表二维的点、线、面和三维的体。

- 顺序码

设计为 8 位，从 1 开始，依据同一县(区)级行政区划范围内图元产生的时间先后顺序依次编码，保证图元标识码的唯一性。范围为 00000000～99999999。

- 获取实体关系

为准确描述基础地理实体本身和其他基础地理实体之间的关联关系，参考指导性技术文件《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-7 基础地理实体语义化基本规定》和《江苏省基础地理实体数据库规范(送审稿)》的要求，关联关系获取包括空间关系、类属关系、时间关联关系以及几何构成关系等。

- 丰富扩展属性

根据《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件-7 基础地理实体语义化基本规定》和《江苏省基础地理实体数据库规范(送审稿)》，丰富基础地理实体数据的扩展属性数据。依据数据间的映射关系，将收集测区范围内已有城市大比例尺地形图数据作为基础地理实体的扩展属性。

- 成果提交

对基于基础地理信息要素数据转换生产基础地理实体数据的各个环节进行质量控制，并通过数据检查和验收确保数据质量。对基于基础地理信息要素数据转换生产基础地理实体数据的各项成果资料按要求归档。

## 3、技术要求

- 时空基准

- 坐标系统：2000国家大地坐标系（CGCS2000）。

- 高程基准：1985国家高程基准。

- 投影方式：采用3度分带的高斯-克吕格投影，中央子午线120度。

- 时间基准：公元纪年和北京时间。

- 主要技术依据

- 《数字测绘成果质量检查与验收》	GB/T 18316-2008

- 《测绘成果质量检查与验收》	GB/T 24356-2023

- 《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1∶500 1∶1000 1∶2000 地形图图式》	GB/T 20257.1-2017

- 《基础地理信息要素分类与代码》	GB/T 13923-2022

- 《测绘技术设计规定》	CH/T 1004-2005

- 《测绘技术总结编写规定》	CH/T 1001-2005

- 《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》	CH/T 2009-2010

- 《实景三维中国建设技术大纲(2021版)》	2021.8

- 《实景三维中国建设总体技术设计书（2023-2025年）》	2023.3

- 《实景三维江苏建设技术设计书（2023-2025 年）》	2023.6

- 《新型基础测绘与实景三维中国建设技术文件》	2024.6

- 《基于 1:500 1:1000 1:2000 基础地理信息要素数据转换生产基础地理实体数据技术规程（试行）》	2024.6

- 《江苏省基础地理实体分类、粒度及精度基本要求(试行)》	2023.11

- 《江苏省基础地理实体数据库规范》	2025.3

- 《实景三维盐城建设技术设计书2023-2025年》	2023.11

- 《2026年江苏省实景三维数据省市县协同更新实施方案》（征求意见稿）。

- 技术指标

3.1数据精度

地理实体二维矢量图元的平面精度与地形图平面精度一致。

3.2 二维矢量图元基础地理实体的成果要求

- 源数据现势性及地理精度满足项目需求。

- 提取的基础地理信息要素映射正确。

- 点、线、面的表达形式正确。

- 拓扑关系和属性信息正确。

- 元数据符合规定。

# 五、项目提交的成果

1、技术设计书；                                           2本

2、仪器检校报告；                                         1本

3、各种观测、记录资料（手簿）；                           1套

4、1:1000、1∶2000地形图分幅数据和数据库、元数据光盘；    2套

5、地理实体数据库成果；                                   1套

6、射阳县基础测绘数据现状分布索引图；                     1套

7、测区技术总结；                                         2本

8、检查报告。                                             2本

# 六、合同履行期限及地点

合同履行期限：2026年10月底前，完成所有工作并按上级时间节点要求汇交。

地点：射阳县自然资源和规划局指定地点。

# 七、付款方式

1.合同签订时，经采购人与成交供应商根据实际情况协商一致，可支付合同总价的30%作为项目启动预付款； 注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，成交人可不适用预付款规定，但成交供应商需提供书面声明，采购人可就预付款比例作相应调整。

2.成交供应商在工作全部完成并通过质监站检查后，一次性付清项目尾款。并无息退还履约保证金（如有）。以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。相关付款手续由用户单位向财政部门报批后办理。

# 八、质量要求及验收标准

通过江苏省测绘产品质量检验监督站的质量检验，质检费用由作业单位承担。

# 九、安全管理要求

1、为贯彻“安全第一，预防为主”方针，中标人应为项目安装服务人员购买不记名意外伤害保险。中标人在项目安装调试现场过程中，必须遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工等法律法规及规章制度，制定严格的安全措施，加强安全监督管理，对项目服务过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任，并按国家有关规定，为服务人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

2、若发生安全问题，由中标人自行负责处理并承担一切经济和法律责任，其与采购人一切无关，同时按合同要求保证项目进度，按时完工。

# 十、特别说明

1、报价含项目成果交付前一切费用，不接受选择性报价。

2、对本项目供应商资格要求、项目需求、评分标准等的质疑由采购人负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复须同时报采购代理机构备案管理。

# 十一、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 射阳县自然资源和规划局2026年度射阳县地形图测绘成果更新维护项目 | 其他未列明行业 |

# 第五章  评审方法与评审标准

# 一、评审方法

本项目采用综合评分法，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。本项目选取1名成交候选供应商。

# 二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

# 三、评审标准

| 评审因素 |  | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（15分） |  | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分： 各供应商价格得分=（评标基准价/投标报价）×15（按四舍五入取至小数点后两位）。 |
| 商务 部分 （49分） | 综合实力 （6分） | 供应商自2023年1月1日以来承担的测绘类项目获得过县级及以上政府部门颁发的优秀项目成果奖项的,每提供一个得1分，本项最多得6分。 注：提供相关证书彩色扫描件加盖供应商公章，未提供的不得分。 |
|  | 业绩 （10分） | 供应商自2023年1月1日以来承担过地形图测绘或更新项目业绩的，每提供一份得2分，本项最高得10分。 注：提供合同原件彩色扫描件加盖供应商公章，转包、分包合同无效，不提供的不得分。合同中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认、不完整而产生不利于该项评审的情况，供应商自行承担后果。 |
|  | 人员配置 （28分） | 1.项目负责人具有注册测绘师的得2分；具有测绘类正（研究员级）高级工程师职称证书的得2分，高级工程师职称证书的得1.5分，工程师职称证书的得1分，助理工程师职称证书的得0.5分；具有市级及以上应急管理部门颁发的安全生产培训合格证书的得4分；本项最高得8分。 2.技术负责人具有注册测绘师的得2分；具有测绘类正（研究员级）高级工程师职称证书的得2分，高级工程师职称证书的得1.5分，工程师职称证书的得1分，助理工程师职称证书的得0.5分；具有市级及以上应急管理部门颁发的安全生产培训合格证书的得4分；本项最高得8分。 - 3.项目组人员中（除项目负责人、技术负责人）具有注册测绘师证书的，每有1人得1分，本项最高得10分。 - 4.项目组人员中具有涉密测绘成果管理证书的得2分，本项最高得2分。 注：以上人员须为本单位职工，非本单位的不予认可，提供相关人员证明材料（与供应商签订的劳务合同或供应商为其发放的银行工资流水证明）及相关证书彩色扫描件加盖供应商公章，未提供或提供材料不全的不得分，同一人员不重复计分。 |
|  | 仪器 设备 （5分） | 在项目实施过程中，为保障项目质量，供应商自有： - （1）拟投入GNSS 5套（含）以上的得2分，不具备的不得分，本项最高得2分； - （2）拟投入全站仪设备5套（含）以上的得1分，不具备的不得分，本项最高得1分； （3）拟投入专业级固定翼无人机2台（含）以上的得2分，不具备的不得分，本项最高得2分； 注：GNSS、全站仪提供设备检定证书彩色扫描件加盖供应商公章，固定翼无人机需提供购买合同和发票彩色扫描件加盖供应商公章，未提供不得分或提供不全的不得分。 |
| 技术 方案 （36分） | 工作 方案 （18分） | 1.根据供应商针对本项目制定的技术方案进行综合评审，内容包括但不限于以下内容： - （1）用户需求分析 - （2）建设目标 - （3）详细技术实施方案 方案中有上述内容，方案完整详细、思路清晰明了、对现状有全面深入的了解、可操作性强且有不同于其他供应商特色举措，完全满足采购需求的得9分；每有一项内容缺失的扣3分； 每有一处内容存在缺陷或不满足需求的扣1分，扣完为止（缺陷或不满足指：内容不全面、条理不清晰、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、有逻辑漏洞、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）；未提供方案不得分。 2.根据供应商针对本项目制定的实施方案进行综合评审，内容包括但不限于以下内容： - （1）项目组织管理 - （2）质量管理措施 - （3）质量管理关键点分析及应对 方案中有上述内容，方案完整详细、思路清晰明了、对现状有全面深入的了解、可操作性强且有不同于其他供应商特色举措，完全满足采购需求的得9分；每有一项内容缺失的扣3分； 每有一处内容存在缺陷或不满足需求的扣1分，扣完为止（缺陷或不满足指：内容不全面、条理不清晰、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、有逻辑漏洞、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）；未提供方案不得分。 |
|  | 进度 安排 （6分） | 根据供应商针对本项目制定的进度安排方案进行综合评审，内容包括但不限于以下内容： （1）安排合理性 （2）工序管理措施科学性 （3）工期滞后弥补办法以及突发情况应急办法 方案中有上述内容，方案完整详细、思路清晰明了、对现状有全面深入的了解、可操作性强且有不同于其他供应商特色举措，完全满足采购需求的得6分；每有一项内容缺失的扣2分； 每有一处内容存在缺陷或不满足需求的扣1分，扣完为止（缺陷或不满足指：内容不全面、条理不清晰、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、有逻辑漏洞、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）；未提供方案不得分。 |
|  | 质量保证措施 （6分） | 根据供应商针对本项目制定的质量保证措施方案进行综合评审，内容包括但不限于以下内容： - 质量管理体系 - 质量管理制度 - 质量保证措施 方案中有上述内容，方案完整详细、思路清晰明了、对现状有全面深入的了解、可操作性强且有不同于其他供应商特色举措，完全满足采购需求的得6分；每有一项内容缺失的扣2分； 每有一处内容存在缺陷或不满足需求的扣1分，扣完为止（缺陷或不满足指：内容不全面、条理不清晰、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、有逻辑漏洞、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）；未提供方案不得分。 |
|  | 合理 化建议 （6分） | 根据供应商针对本项目制定的合理化建议方案进行综合评审，内容包括但不限于以下内容： - 分析本项目重点 - 分析本项目难点 - 针对本项目提出创新、创优等合理化建议 方案中有上述内容，分析全面透彻、建议清晰合理，对现状有全面深入的了解，完全满足采购需求的得6分；每有一项内容缺失的扣2分； 每有一处内容存在缺陷或不满足需求的扣1分，扣完为止（缺陷或不满足指：内容不全面、条理不清晰、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、有逻辑漏洞、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）；未提供方案不得分。 |

备注：

1、评分标准中要求提供的证明材料均以原件扫描加盖所要求的公章在响应文件中反映，相关证明材料须按要求完整提供且不得涂改，本项目所须提供的证明材料均应原件扫描（如原件是彩色件，则扫描件须是彩色），否则不能得分。

2、采购人有权在规定的时间内（中标公示或质疑期间及其他采购人明确要求的时间内）对成交供应商或其他供应商提供的与项目需求、评分办法相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查。如未在采购人规定的时间内提交，采购人有权根据政府采购法律法规处理。如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。

3、评分中涉及的证书/评价报告等应在有效期内，且在磋商文件上网前取得。

# 第六章  响应文件格式

# 响  应  文  件

项 目名 称：

项 目编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，磋商供应商成立不满一年无需提供）；

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、分项报价表

十二、资格性审查响应对照表

十三、符合性检查响应对照表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

# 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

# 二、上一年度的财务状况报表；

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，磋商供应商成立不满一年无需提供）；

# 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

# 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

# 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

# 六、特定资格要求的证明文件；

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

# 七、法人授权书

本授权书声明：（供应商名称）   授权___（被授权人的姓名）  为我方就 （项目名称、项目编号）  项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

| 法定代表人有效身份证明 | 委托代理人（被授权人）有效身份证明 |
| --- | --- |
| 身份证原件（正反）彩色扫描件粘贴处 （可电子粘贴） | 身份证原件（正反）彩色扫描件粘贴处 （可电子粘贴） |

# 八、磋商响应函

致：射阳县自然资源和规划局、射阳宏远财会服务有限公司

根据贵方的JSZC-320924-SYHY-C2026-0008号磋商文件，正式授权下述签字人(姓名)  代表我方（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供  应  商  开  户  行：

账          号：

日           期：________年____月____日

# 九、中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加射阳宏远财会服务有限公司组织的射阳县自然资源和规划局，采购编号为 JSZC-320924-SYHY-C2026-0008 的射阳县自然资源和规划局2026年度射阳县地形图测绘成果更新维护项目的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

# 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加射阳县自然资源和规划局单位的采购文件编号为JSZC-320924-SYHY-C2026-0008的射阳县自然资源和规划局2026年度射阳县地形图测绘成果更新维护项目项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 分项报价表

单位（元）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价： （人民币： 元） |  |  |  |  |  |  |

1、报价采用总承包方式，供应商的“分项报价表”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

- 2、“分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3、小数点后保留两位。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

# 十二、资格性审查响应对照表

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； |  |  |
| 2 | 上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）； |  |  |
| 3 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  |  |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）； |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |
| 6 | 供应商须具有有效期内的测绘乙级及以上资质（专业范围须同时包含摄影测量与遥感和地理信息系统工程。）。 |  |  |
| 7 | ...... |  |  |

注：本表须明确填写并按磋商文件要求提供材料，否则资格性检查无法通过。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注： 行数不够，可自行添加。

  - 十三、符合性检查响应对照表

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 |  |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |
| 4 | 实质性响应内容（附件1） |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：本表须明确填写并按磋商文件要求提供材料，否则符合性检查无法通过。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件1、

实质性响应内容

我公司承诺响应磋商文件采购需求中的全部内容。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：      年     月     日

- 十四、开标一览表

（一轮报价表）

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

# 十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

# 十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

# 质疑函范本

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

磋商文件获取日期：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。