政 府 采 购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320100-JSJK-C2026-0011

项目名称：南京鼓楼医院水暖、空调、消防等零星维修及施工改造服务

采 购 人：南京鼓楼医院

代理机构：江苏建科工程咨询有限公司

2026年6月5日

目  录

第一章 投标邀请（采购公告）	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求：	3

三、获取采购文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	5

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	6

第二章 供应商须知	7

一、总则	9

1.1 适用范围	错误!未定义书签。

1.2 合格的供应商	错误!未定义书签。

1.3 参加采购活动费用	错误!未定义书签。

1.4 法律适用	错误!未定义书签。

1.5 采购文件的约束力	错误!未定义书签。

二、采购文件	错误!未定义书签。

2.1 采购文件的组成	错误!未定义书签。

2.2 采购文件的更正或补充	错误!未定义书签。

三、投标文件	错误!未定义书签。

3.1 投标文件的语言及度量衡	错误!未定义书签。

3.2 投标文件的组成	错误!未定义书签。

3.3 投标报价	错误!未定义书签。

3.4 投标报价中的货币	错误!未定义书签。

3.5 投标保证金	错误!未定义书签。

3.6 投标有效期	错误!未定义书签。

3.7 投标文件的签署、形式及装订	错误!未定义书签。

四、投标文件的递交	错误!未定义书签。

4.1 投标文件的密封	错误!未定义书签。

4.2投标截止时间	错误!未定义书签。

4.3 迟交的投标文件	错误!未定义书签。

4.4 投标文件的修改和撤回	错误!未定义书签。

五、投标文件启封及评审	错误!未定义书签。

5.1 投标文件启封	错误!未定义书签。

5.2 评标委员会	错误!未定义书签。

5.3 对投标文件的资格性审查和符合性审查	错误!未定义书签。

5.4 投标文件的澄清	错误!未定义书签。

5.5 评标及中标	错误!未定义书签。

5.6 评标过程保密	错误!未定义书签。

5.7 投标截止时间结束后参加供应商不足三家情况的处理	错误!未定义书签。

5.8 废标（终止采购活动）	错误!未定义书签。

5.9 有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：	错误!未定义书签。

六、合同授予及签订	错误!未定义书签。

6.1 确定中标、成交供应商	错误!未定义书签。

6.2 质疑处理	错误!未定义书签。

6.3 中标通知书	错误!未定义书签。

6.4 签订合同	错误!未定义书签。

第三章 评标办法和定标原则	17

第四章 项目采购需求	20

第五章 采购合同	40

第六章 投标文件格式及附件	89

一、投标函、投标报价及项目相关文件	94

1.投标函	错误!未定义书签。

2.开标一览表	错误!未定义书签。

3.投标报价明细表	错误!未定义书签。

4.技术要求响应表	错误!未定义书签。

5.商务要求响应表	错误!未定义书签。

6.企业实力	错误!未定义书签。

7.项目方案	错误!未定义书签。

8.经营业绩（提供合同复印件）	错误!未定义书签。

二、相关附表格式	错误!未定义书签。

1.法人授权委托书	错误!未定义书签。

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（参考格式）	错误!未定义书签。

3.三年无重大违法记录声明（参考格式）	错误!未定义书签。

4.其他相关承诺（参考格式）	错误!未定义书签。

5.具有独立承担民事责任的能力	错误!未定义书签。

6.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	错误!未定义书签。

7.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	错误!未定义书签。

8.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件	错误!未定义书签。

附件1.中小企业声明函	错误!未定义书签。

附件2.残疾人福利性单位声明函	错误!未定义书签。

第一章竞争性磋商公告

南京鼓楼医院水暖、空调、消防等零星维修及施工改造服务竞争性磋商公告

项目概况

（南京鼓楼医院水暖、空调、消防等零星维修及施工改造服务  ）招标项目的潜在投标供应商应在“江苏政府采购网”自行免费下载获取竞争性磋商文件，并于2026年6 月 16日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-JSJK-C2026-0011

项目名称：南京鼓楼医院水暖、空调、消防等零星维修及施工改造服务

预算金额：1500000元

最高限价：各投标单位按下浮率进行报价，下浮率≥0％，否则按无效投标处理。

资金来源：自筹资金

采购需求：南京鼓楼医院本部院区通风、空调、部分压力管道、蒸汽管道、消防水管道、给排水、空调供回水管道、风机盘管等系统的零星维修和应急抢修，及部分采购人指定的单项预算金额在5万元（不含5万元）以内的小型维修服务，工作量按实结算（常规通排风机、风机盘管、电线电缆、各类镀锌钢管等主材可由院方提供，中标单位负责安装，维修辅材、保温材料、风管等辅材均由中标单位提供并安装）。招标人不承诺服务期限内的工作量及额度，由此产生的风险及损失由投标单位自行承担。

合同履行期限：服务期一年。

本项目（是/否）接受联合体：否

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年1月至投标截止时间前任一月份的资产负债表和利润表，或2024审计报告，或银行出具的针对本项目的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函）；

（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年1月至投标截止时间前任一月份依法缴纳税收的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险的凭据）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标供应商，应提供相应文件证明）；

1.5参加本次采购活动前三年内（成立时间不足三年的自成立之日起），在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.是否专门面向中小企业：否。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商如为中小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利企业、节能环保产品须提供相关证明材料。

4.本项目的特定资格要求：

4.1企业资质要求：机电工程施工总承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；供应商具备安全生产条件,并取得有效期内的安全生产许可证（提供资质证书复印件和安全生产许可证复印件加盖公章）。

4.2项目经理资质要求：项目经理具备注册建造师机电工程二级(含)以上，且安全生产考核B证在有效期内（提供证书复印件加盖公章）、社保机构出具自2025年11月1日以来任意一个月供应商为其缴纳的养老保险缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】以及供应商与之签订的劳动合同（提供以上资料提供复印件加盖公章）；并提供项目经理无在建工程的承诺书（承诺书加盖公章）。

4.3中标人不允许转包、分包

4.4信誉要求：投标人须提供以下承诺：a、投标文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；b、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；c、投标人没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；d、投标人没有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；没有因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的。提供加盖投标人公章的承诺书。

4.5其他要求：投标人具有特种设备安装改造维修许可证（压力管道 GB2级及以上）（提供许可证复印件加盖公章）

5.拒绝下述供应商参加本次采购活动:

5.1为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

5.2供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

5.3被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的。（提供网页记录截图，否则视为未提供）

## 三、获取采购文件

3.1时间：2026年6月5日至2026年6月14 日，每天上午0：00至12：00，下午12：00至23：59北京时间，法定节假日除外）。

3.2地点：“江苏政府采购网”自行免费下载。

3.3方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2026年6月15日14点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1．本项目自行现场勘察：

联系人（联系电话）：13505175142

供应商需务必对项目现场进行仔细认真勘察，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

2.评标方法和标准：采用综合评分法。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

4.本竞争性磋商公告在江苏政府采购网、南京公共采购信息网公示发布。若有关本次竞争性磋商存在的变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网或南京公共采购信息网发布的关于本项目的信息更正公告。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京鼓楼医院

地    址：南京鼓楼医院

联系方式：025-68182507

2.采购代理机构信息

名    称：江苏建科工程咨询有限公司

地　　址：南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 6 栋 1308室

联系方式：13655187026

3.项目联系方式

项目联系人：缪利宁

电　　 话：13655187026

- 供应商须知

供应商须知前附表（采购文件中与此表内容表述不一致部分，以此表内容为准）

| 序号 | 项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南京鼓楼医院水暖、空调、消防等零星维修及施工改造服务 |
| 2 | 项目编号 | JSZC-320100-JSJK-C2026-0011 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 资金来源 | 资金自筹 |
| 5 | 预算金额 | 1500000元 |
| 6 | 最高限价 | 各投标单位按下浮率进行报价，下浮率≥0％，否则按无效投标处理。 |
| 7 | 分包 | 无 |
| 8 | 采购人 | 单位名称：南京鼓楼医院 联系人：刘工 联系电话：025-68182507 |
| 9 | 采购代理机构 | 江苏建科工程咨询有限公司 项目负责人：缪利宁 联系电话：13655187026 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 11 | 现场勘查/答疑 | 本项目自行现场勘察： 联系人（联系电话）：13505175142 供应商需务必对项目现场进行仔细认真勘察，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。 |
| 12 | 投标文件递交开始时间、截止时间及地点 | 详见第一章投标邀请（采购公告） |
| 13 | 投标文件数量 | 电子投标文件一份（通过系统提交） |
| 14 | 响应性文件递交信息 | 1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。 2、“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》） |
| 15 | 样品 | 无 |
| 16 | 现场陈述 | 无 |
| 17 | 投标文件有效期 | 投标截止时间后九十天 |
| 18 | 投标报价 | 投标报价包括采购文件所规定的采购范围的全部内容。 |
| 19 | 采购标的对应的 中小企业划分标准所属行业 | / |
| 20 | 关于联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 21 | 投标文件有效性 | 采购文件中有明确规定需要签字和盖章的必须要有签字和盖章，否则作无效投标处理。 |
| 22 | 代理费用 | 本次招标代理服务费及专家评委费由成交供应商支付。招标代理 服务费由成交供应商按照实际中标金额：招标代理服务费按计价格[2002]1980号文收费标准32％计取。 交纳时间：领取中标通知书时一次性付清 交纳方式：以银行本票，银行汇票，电汇形式支付。 专家评委费按实收取。以上费用均已包含在响应报价中，不单独列项。请各供应商充分考虑综合在响应报价中。 |

- 总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

  - “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

  - “工程和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

  - “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

  - 中小企业政策

- 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213 号）

- 对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予 10%的扣除（工程类 5%），用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

- 对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

  - 促进残疾人就业政策

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位  视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财〔2017〕141 号）。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

- 拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

- 拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。

- 参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证构出具的、 处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

  - 强制采购信息安全产品。

（1）参加政府采购活动的产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

  - 进口产品政策

- 除磋商公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库（2008〕248 号）的规定。

- 允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

- 允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

  - 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用，无论采购结果如何，招标代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担   法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

  - 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理机构就有关   磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

  - 供应商应用人民币报价。

  - 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表   人或其授权磋商代表签字。

  - 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于   编排混乱导致磋商文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

  - 响应文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

  - 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真

等。

7、响应文件的组成

  - 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件

提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

  - 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

- ★竞争性磋商申请及声明；

- ★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

- 《投标保证金到账凭证》；

- ★第一章竞争性磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

- ★第一章竞争性磋商中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

- 《商务条款偏离表》；

- 合同草案条款

- 供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

  - 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

- 服务或工程内容的详细说明；

- 实施方案；

- 服务承诺；

- 验收标准；

- 供应商认为需要提供的其他技术资料。

  - 响应文件的价格部分

- 价格部分是对所提供服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务  仅接受一个价格。

- 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

- 供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总  价格不变。如果有漏项，视同让利。

- 经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

  - 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。7.6响应文件有效期90天。

8、竞争性磋商保证金（本项目不适用）

  - 供应商应按照要求提交磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受的损失，招标代理机构在因供应商的行为受到损害时，磋商保证金将不予退还。

  - 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知发出后七个工作日内退还。未成交的供应商应主动与响应文件接收人联系办理磋商保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未联系办理保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

  - 成交供应商的磋商保证金，将在采购合同签订同时转为履约保证金。如果磋商文件要求成交供应商向采购人交纳履约保证金的，将在签订合同后五个工作日内退还磋商保证金。

  - 下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

- 成交通知书发出后三十日内，成交供应商未与采购人签订合同的；

- 提供虚假材料谋取成交的；

- 经查实与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的等。 三、响应文件签署与提交

- 响应文件签署

9.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的磋商文件为准。

四、磋商

10、联合体

10.1 本项目不接受联合体投标。

11、磋商组织

  - 在提交响应文件时间截止后，招标代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应   商进行磋商。

  - 磋商工作由招标代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

12、磋商程序

  - 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准   等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

  - 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋   商机会。

  - 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务   要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代   表人或授权代表签字或者加盖公章。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。退出磋商   的供应商，招标代理机构将退还其磋商保证金。

  - 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

- 未按竞争性磋商邀请规定的数额和办法交纳磋商保证金的；(此条不适用）

- 不具备磋商文件中规定资格条件的；

（3）供应商被“ 信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn） 、“ 中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

- 未实质性响应磋商文件要求的；

- 没有详细说明完成本项目所提供的服务或工程方案、服务响应的，而是直接拷贝采购文件服务要求的；

- 报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

- 不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

  - 出现下列情形之一的，磋商终止：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 供应商的最终报价超过采购预算的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

13、评定成交方法和标准

  - 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

  - 综合评分的主要因素是：详见磋商文件第三章。

  - 评定方法，详见磋商文件第三章。

14、确定成交供应商

  - 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据评审办法直接确定成交供应商或推荐出成交候选供应商。

  - 成交供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，成交供应商及时到江苏建科工程咨询有限公司领取《成交通知书》。

  - 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

  - 招标代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

  - 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，招标代理机构均不退回。

15、编写评审报告

15.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

16、签订合同

  - 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

  - 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

  - 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加江苏省政府采购活动。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以

重新开展采购活动。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、询问、质疑、投诉和诚实信用

17、询问

17.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以于提交首次响应文件截止时间至少5日前向招标代理机构提出询问，招标代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

18、质疑

  - 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达江苏建科工程咨询有限公司。

  - 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理机构不予受理：

- 质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

- 提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

- 质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

- 质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章,并附加盖单位公章的营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证的复印件。

- 供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

  - 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

  - 招标代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。招标代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

19、投诉

19.1质疑供应商对招标代理机构的答复不满意，或招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目主管部门投诉。

20、诚实信用

  - 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

  - 供应商不得以向招标代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取

成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

20.1	供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.2	供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

20.3	供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标办法和定标原则

本项目采用综合评分法，总分为100分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低推荐3名投标供应商为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的供应商为中标供应商。评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

评标细则

（一）资格性审查（通过/未通过）：

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过X |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格证明文件 |  |  |
| 2 | 投标保证金 |  |  |
| 3 | 法定代表人授权书盖章原件 |  |  |
| 4 | 投标报价是否超过预算 |  |  |

（二）符合性审查（通过/未通过）：

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过X |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的有效性（是否签字盖章） |  |  |
| 2 | 投标文件的完整性（1正3副，电子文件1份） |  |  |
| 3 | 符合采购文件第六章格式中(一、1-5) |  |  |
| 4 | 不存在重大负偏离 |  |  |

- 评分因素及分值

| 评标项 | 评标细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价/投标报价)*30（小数点后保留两位) ，项目评审过程中，不得去掉投标报价中的最高报价和最低报价）报价得分计算举例： 假设满足招标文件要求且价格最低的报价，其下浮率为15%，则该投标人的投标报价为85%，该报价为评审基准价，其他某个投标人的下浮率为10%，即其投标报价为90%，报价得分=（85%/90%）*30=28.3分，依此类推。 |  | 30分 |
| 维修组织设计 （48分） | 维修组织方案 | 维修组织满足零星维修项目要求的，维修工序安排得当，设备和人力配备满足要求，项目总进度计划合理完整；描述的好得8分，描述的较好6分，描述的一般得4分，描述差的得2分, 无则不得分。 | 8分 |
|  | 质量管理方案 | 维修服务质量满足招标文件以及国家质量验收标准要求，质量目标明确、有健全的质量保证体系、措施可靠且针对性方面；描述的好得8分，描述的较好6分，描述的一般得4分，描述差的得2分,无则不得分。 | 8分 |
|  | 维修服务工艺及措施方法 | 投标文件阐述的各类零星维修服务方法满足招标项目要求且可行，维修方法先进合理、有针对本项目的地理、时间、天气等特点的服务措施；描述的好得8分，描述的较好6分，描述的一般得4分，描述差的得2分, 无则不得分。 | 8分 |
|  | 应急响应方案 | 对于各类零星维修工程中常见的需要进行应急处置的项目提出应急保障措施和响应方案，描述的好得8分，描述的较好6分，描述的一般得4分，描述差的得2分, 无则不得分。 | 8分 |
|  | 安全维修 | 评委根据供应商提供的针对本项目安全维修采取措施的规范性、全面性、合理性、针对性、具体性、可靠性、及操作规程科学性，依据措施可行性、措施制度健全性等进行评价；描述的好得8分，描述的较好6分，描述的一般得4分，描述差的得2分, 无则不得分。 | 8分 |
|  | 文明维修 | 评委根据供应商提供的投标文件中明确提出维修现场文明施工及环境保护等措施进行评价如：围档、扬尘、绿化、垃圾处理等方面；描述的好得8分，描述的较好6分，描述的一般得4分，描述差的得2分, 无则不得分。 | 8分 |
| 企业业绩评价 （9分） | 提供2021年5月1日以来企业从事过类似业绩的评价，有一个得3分，最多得9分。 （时间以合同签订日期为准，提供项目合同以及甲方评价意见书，相关证明材料复印件加盖公章）。 |  | 9分 |
| 项目经理业绩 （9分） | 2021年5月1日以来项目经理承担过类似业绩的，有一个得3分，最多得9分，项目经理业绩与企业业绩可兼得。 （时间以合同签订日期为准，提供项目合同、银行出具的与该合同相对应的至少1笔收款回执，相关证明材料复印件加盖公章）。 |  | 9分 |
| 项目组成员（4分） | 需配备的现场负责人（项目负责人可兼任）1名、安全员1名，水电工6人（含焊工），上述人员配备满足1个得0.5分，全部满足得4分（提供承诺书及人员列表，须附人员相应证书复印件及社保机构出具自2025年11月1日以来任意一个月供应商为其缴纳的养老保险缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】以及供应商与之签订的劳动合同（提供以上资料提供复印件加盖公章）。 |  | 4分 |

备注：

一、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

- 本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

- 供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

- 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

- 本项目对残疾人福利性单位给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

- 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

- 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章  南京鼓楼医院水暖、空调、消防等零星维修及施工改造服务招标采购需求

一、项目概况

南京鼓楼医院本部院区通风、空调、部分压力管道、蒸汽管道、消防水管道、给排水、空调供回水管道、风机盘管等系统的零星维修和应急抢修，及部分采购人指定的单项预算金额在5万元（不含5万元）以内的小型维修服务，工作量按实结算（常规通排风机、风机盘管、电线电缆、各类镀锌钢管等主材可由院方提供，中标单位负责安装，维修辅材、保温材料、风管等辅材均由中标单位提供并安装）。招标人不承诺服务期限内的工作量及额度，由此产生的风险及损失由投标单位自行承担。

二、总体要求

1、乙方人员配置：配备现场项目经理1名,项目经理未经甲方批准不得更换，若在项目实施过程中发现项目经理不称职，甲方有权要求乙方更换符合甲方要求的项目经理。乙方至少配备现场负责人1名（可由项目经理担任也可另行委派），安全员1名，至少需配备水电工6人（含焊工），遇紧急突发维修项目需随时增加人力保证满足甲方需求。

2、乙方按甲方管理部门通知实施服务。按照甲方的要求及施工技术规范，认真组织施工，确保按质、按量完成合同内容。在施工期间应服从甲方的管理、监督和工作安排。

3、乙方响应时间：全年响应时间15分钟内（含节假日，每天在院人员至少不得低于5人，有维修计划和抢修任务时必须增派人手，满足医院需求）。

4、乙方现场管理：施工期间需服从甲方管理，所有现场施工人员必须着统一工作服；配合医院时间开展维修工作，部分噪音、停水停电等施工需根据采购人要求安排在非工作时间或夜间进行；技术人员（登高、焊接、电工等）必须持证上岗，涉及登高、焊接、切割等作业须报采购人审批后实施。

5、安全要求：乙方需配备专职安全人员，全面负责施工现场的安全及周边设施的安全和第三方人身安全，并承担所有责任及相应赔偿费用。

6、质量管理：乙方根据现行国家工程质量检验标准和现场实际情况，制定合理可行的维修改造方案；施工若涉及材料，需得到采购人确认后方可施工，施工过程中不得随意更换或以次充好；乙方需加强现场施工管理，因质量和安全问题造成的一切责任和损失均由施工单位负责；隐蔽工程或部位必须报采购人同意后，方可进入下一步工序并自行留存相关资料，否则结算不予承认。

7、质量安全责任:因乙方施工操作不当或施工质量问题引起的人身和财产损失由中标人负责赔偿。

8、结算报审：采购人下发的维修派工单要求日报日清，投标人每天需上报当天工作日志，汇总当日维修情况及进度；每季度按时报送上季度已完项目结算，因投标人原因未及时报送或未能及时确认审计结果，造成采购人无法支付的，责任由投标人自负。采购人安排的抢修任务，投标人不得追加相关措施费或抢修费、赶工费等费用（含节假日安排工程，如，春节期间及其他法定节假日）。

9、在施工过程中，如因乙方原因拒绝甲方派单任务的，每发生一次处罚履约保证金的10%，履约保证金不足以扣除的，从工程款中扣除。甲方有权选择其他供应商进行施工，因此发生的费用由乙方承担，从工程款中扣除。

10、乙方须遵守施工作业操作规程和安全规章制度，在施工过程中，如发生安全责任事故，因施工原因造成甲方、乙方或第三方人身伤害和财产损失的，由乙方承担全部法律和经济责任；因施工原因造成的各种行政处罚等一切责任和费用等，均由乙方自行承担。

11、乙方须按预算确定的工期按时完成承包范围内的工作内容。乙方须按国家相关法律法规与施工人员签订劳务合同，及时发放员工薪酬。

12、免费保修期：自验收通过之日起2年。乙方需承诺：在免费保修期内因施工质量、产品质量等问题造成的维修均由乙方免费承担，维修标准以甲方验收合格为准。在免费保修期内因人为因素造成的维修，维修费用只收取材料成本费，维修标准以甲方验收合格为准。

13、能够积极响应院方的维修、改造任务，积极配合院方制定施工方案及预算，依据相关施工规范按时完成维修、改造工程。

14、做到文明施工、安全施工，能遵守医院工程管理各项规章制度，人员配置齐全，能按国家工程造价标准编制工程结算资料，及时办理工程结算。

15、能够积极响应医院安排的其他应急工作，对突发情况给予人力和物力支持。

16、验收：验收时，乙方应向甲方提交竣工验收单，由甲方组织验收。

17、现场管理：施工现场应做好噪音、尘土、垃圾的管理，不得影响甲方的正常经营。

18、有关服务工种的人员，必须按国家规定具备相关工种的上岗证和条件，并按国家有关部门规定，定期体检且有年审合格记录。

19、乙方需接受甲方在服务质量等方面的统一管理。

20、乙方的零星项目服务过程中出现一般性失误时，第一次甲方口头提出，第二次甲方将提出书面整改通知；出现较大失误时，甲方直接提出书面整改通知，乙方承担相关损失，再次出现，甲方提出警告；出现严重失误时，甲方提出警告或终止合同通知，乙方承担相关损失；每张整改通知经核实，扣除项目结算费用的5%；每张警告扣除项目结算费用的5%；乙方出现严重失误承担相关损失同时扣除项目结算费用的10%，并终止合同。若出现上述多种情形，扣除项目结算费用叠加计算。

21、维修改造材料质量必须符合国家有关部门的质量标准，有明确的生产厂家和品牌，每次使用前须经得甲方书面同意方可使用。

22、相关处罚条款：试用期60天，试用期内若维修响应、维修质量及安全施工等产生较大问题，甲方有权终止合同；项目负责人未能按照要求参加院方会议，每次支付违约金500元；若施工过程中，安全员未到岗，每发现一次支付违约金500元；若因维修不及时造成有效投诉，每次支付违约金500元。相关罚款在当期结算款中扣除。

23、合同期内对乙方进行季度考核，考核低于70分，医院有权终止合同并限制参加本单位同类项目招标。（考核表详见附件）

11.报价要求

（1）供应商投标报价需按结算时的优惠折扣率报价。折扣后价格应包括采购文件所确定的采购范围相应工程或者服务的人工费、机械设备及工器具使用费、材料费、保险费、管理费、利润、风险费、规费、税金、不可预见费、其它相关所有费用及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项工程或者服务项目所涉及到的一切相关费用。

（2）施工项目费用组成：

①承包方式：南京鼓楼医院本部院区通风、空调、部分压力管道、蒸汽管道、消防水管道、给排水、空调供回水管道、风机盘管等系统的零星维修和应急抢修，及部分采购人指定的单项预算金额在5万元（不含5万元）以内的小型维修服务，工作量按实结算（常规通排风机、风机盘管、电线电缆、各类镀锌钢管等主材可由院方提供，中标单位负责安装，维修辅材、保温材料、风管等辅材均由中标单位提供并安装）。招标人不承诺服务期限内的工作量及额度，由此产生的风险及损失由投标单位自行承担。

②人工单价按107元/工日，管理费按40%，利润按14%，税金按9%。

③措施项目只计取脚手架，其余均不计取。

④计价规则及计价定额按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《江苏省安装工程计价定额》2014 版及《江苏省建设工程费用定额》2014 版等相应文件执行。

第五章合同草案条款

南京鼓楼医院水暖、空调、消防等零星维修及施工改造

服务协议

发包方：南京鼓楼医院                （以下简称：甲方）

承包方：                           （以下简称：乙方）

根据《中华人民共和国民法典》以及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，双方友好协商同意签订本合同。

第一条：项目概况

1、项目名称：南京鼓楼医院水暖、空调、消防等零星维修及施工改造服务

2、服务地点：南京鼓楼医院

3、承包范围和内容: 南京鼓楼医院本部院区通风、空调、部分压力管道、蒸汽管道、消防水管道、给排水、空调供回水管道、风机盘管等系统的零星维修和应急抢修，及部分采购人指定的单项预算金额在5万元（不含5万元）以内的小型维修服务，工作量按实结算（常规通排风机、风机盘管、电线电缆、各类镀锌钢管等主材可由院方提供，中标单位负责安装，维修辅材、保温材料、风管等辅材均由中标单位提供并安装）。招标人不承诺服务期限内的工作量及额度，由此产生的风险及损失由投标单位自行承担。

4、工程造价：按下表执行，工程量按实结算。

| 取费标准 | 《江苏省建设工程费用定额》（2014） |
| --- | --- |
| 执行定额 | 《江苏省安装工程计价定额》（2014） |
| 人工单价 | 均执行107元/工日 |
| 管 理 费 | 40% |
| 利 润 | 14% |
| 税金 | 9% |
| 措施项目费 | 只计取脚手架，其余均不计取 |
| 备 注 | 结算时总价优惠 % |

第二条：协议有效期

协议有效期：自     年   月   日起至   年   月   日止。协议期内不得涨价。甲方有权对乙方进行考核，考核不合格的，甲方有权终止协议；考核合格，协议方可继续执行。

第三条：工程质量

1、乙方必须严格按照施工图纸、施工方案、说明文件和有关国家颁发的工程规范，规程和标准进行施工，接受业主及甲方现场管理代表的监督。

2、施工过程中严格按高空作业的有关标准要求规范施工，确保施工安全。

第四条：材料设备供应

1、乙方施工用的材料必须按有关规定提供产品质保书，乙方必须对所提供的材料的质量及环保性能负全责；

2、乙方的所有施工材料机械集中存放，并由专人看护保管，任何材料设备的丢失，甲方概不负责。

第五条：权利保证

1、乙方人员配置：配备现场项目经理1名,项目经理未经甲方批准不得更换，若在项目实施过程中发现项目经理不称职，甲方有权要求乙方更换符合甲方要求的项目经理。乙方至少配备现场负责人1名（可由项目经理担任也可另行委派），安全员1名，至少需配备水电工6人（含焊工），遇紧急突发维修项目需随时增加人力保证满足甲方需求。

2、乙方按甲方管理部门通知实施服务。按照甲方的要求及施工技术规范，认真组织施工，确保按质、按量完成合同内容。在施工期间应服从甲方的管理、监督和工作安排。

3、乙方响应时间：全年响应时间15分钟内（含节假日，每天在院人员至少不得低于5人，有维修计划和抢修任务时必须增派人手，满足医院需求）。

4、乙方现场管理：施工期间需服从甲方管理，所有现场施工人员必须着统一工作服；配合医院时间开展维修工作，部分噪音、停水停电等施工需根据采购人要求安排在非工作时间或夜间进行；技术人员（登高、焊接、电工等）必须持证上岗，涉及登高、焊接、切割等作业须报采购人审批后实施。

5、安全要求：乙方需配备专职安全人员，全面负责施工现场的安全及周边设施的安全和第三方人身安全，并承担所有责任及相应赔偿费用。

6、质量管理：乙方根据现行国家工程质量检验标准和现场实际情况，制定合理可行的维修改造方案；施工若涉及材料，需得到采购人确认后方可施工，施工过程中不得随意更换或以次充好；乙方需加强现场施工管理，因质量和安全问题造成的一切责任和损失均由施工单位负责；隐蔽工程或部位必须报采购人同意后，方可进入下一步工序并自行留存相关资料，否则结算不予承认。

7、质量安全责任:因乙方施工操作不当或施工质量问题引起的人身和财产损失由中标人负责赔偿。

8、在施工过程中，如因乙方原因拒绝甲方派单任务的，每发生一次处罚履约保证金的10%，履约保证金不足以扣除的，从工程款中扣除。甲方有权选择其他供应商进行施工，因此发生的费用由乙方承担，从工程款中扣除。

9、乙方须遵守施工作业操作规程和安全规章制度，在施工过程中，如发生安全责任事故，因施工原因造成甲方、乙方或第三方人身伤害和财产损失的，由乙方承担全部法律和经济责任；因施工原因造成的各种行政处罚等一切责任和费用等，均由乙方自行承担。

10、乙方须按预算确定的工期按时完成承包范围内的工作内容。乙方须按国家相关法律法规与施工人员签订劳务合同，及时发放员工薪酬。

11、免费保修期：自验收通过之日起2年。乙方需承诺：在免费保修期内因施工质量、产品质量等问题造成的维修均由乙方免费承担，维修标准以甲方验收合格为准。在免费保修期内因人为因素造成的维修，维修费用只收取材料成本费，维修标准以甲方验收合格为准。

12、能够积极响应院方的维修、改造任务，积极配合院方制定施工方案及预算，依据相关施工规范按时完成维修、改造工程。

13、做到文明施工、安全施工，能遵守医院工程管理各项规章制度，人员配置齐全，能按国家工程造价标准编制工程结算资料，及时办理工程结算。

14、能够积极响应医院安排的其他应急工作，对突发情况给予人力和物力支持。

15、验收：验收时，乙方应向甲方提交竣工验收单，由甲方组织验收。

16、现场管理：施工现场应做好噪音、尘土、垃圾的管理，不得影响甲方的正常经营。

17、有关服务工种的人员，必须按国家规定具备相关工种的上岗证和条件，并按国家有关部门规定，定期体检且有年审合格记录。

18、乙方需接受甲方在服务质量等方面的统一管理。

19、乙方的零星项目服务过程中出现一般性失误时，第一次甲方口头提出，第二次甲方将提出书面整改通知；出现较大失误时，甲方直接提出书面整改通知，乙方承担相关损失，再次出现，甲方提出警告；出现严重失误时，甲方提出警告或终止合同通知，乙方承担相关损失；每张整改通知经核实，扣除项目结算费用的5%；每张警告扣除项目结算费用的5%；乙方出现严重失误承担相关损失同时扣除项目结算费用的10%，并终止合同。若出现上述多种情形，扣除项目结算费用叠加计算。

20、维修改造材料质量必须符合国家有关部门的质量标准，有明确的生产厂家和品牌，每次使用前须经得甲方书面同意方可使用。

21、相关处罚条款：试用期60天，试用期内若维修响应、维修质量及安全施工等产生较大问题，甲方有权终止合同；项目负责人未能按照要求参加院方会议，每次支付违约金500元；若施工过程中，安全员未到岗，每发现一次支付违约金500元；若因维修不及时造成有效投诉，每次支付违约金500元。相关罚款在当期结算款中扣除。

22、合同期内对乙方进行季度考核，考核低于70分，医院有权终止合同并限制参加本单位同类项目招标。（考核表详见附件）

第六条：工程款付款

- 工程施工完毕,乙方提出工程结算资料,经甲方审计部门审核后，付至结算价的90%，乙方须按甲方要求，配合完成审计工作，报审资料作为附件附后。工程尾款10%于质保期结束后一次性付清。

- 结算时，乙方开具正式发票，当面交或信函至甲方，发票不能由第三方代开。如果乙方未提供正式发票，则甲方有权拒绝支付该部分费用，由此产生的一切损失由乙方自行承担,与甲方无关。

[结算报审：甲方下发的维修派工单要求日报日清，乙方每天需上报当天工作日志，汇总当日维修情况及进度；每季度按时报送上季度已完项目结算，因乙方原因未及时报送或未能及时确认审计结果，造成甲方无法支付的，责任由投标人自负。甲方安排的抢修任务，乙方不得追加相关措施费或抢修费、赶工费等费用（含节假日安排工程，如，春节期间及其他法定节假日）。]

第七条：工程验收

1、乙方按照合同约定完成后，甲方应在  5  个工作日内组织相关单位、部门进行工程验收，并签署工程竣工验收资料。完成对工程量的核实。如甲方不能及时组织竣工验收，视为甲方及相关单位、部门同意验收合格。

2、工程竣工验收，以国家颁发的有关竣工验收规定及施工图纸及说明书，施工技术文件、本合同及双方来往的相关文件为依据。

3、工程质量保修期为竣工验收之日起贰年。

第八条：双方责任：

一、甲方：

1、提供现场水电接口，结算时施工用水电费按工程造价的0.5%扣除；

2、负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程质量验收、现场签证，与相关单位的现场协调工作等其它事宜；

3、按期支付工程进度款。

二、乙方：

1、乙方对现场施工质量、工期、安全负责。

2、乙方项目负责人必须经常留守工地，保持与甲方联系，随时处理施工工程出现的问题。

3、乙方应按相关施工规范、标准、甲方技术要求组织施工。

4、严格按照施工现场安全文明施工要求，负责乙方施工现场内的安全文明施工工作，保持施工场地安全、文明、整洁。

5、做好现场已完工程的成品保护工作，不得损坏现场的任何设施，如有损坏乙方按实赔偿。

第九条：保密条款

1、双方对于本协议（合同）的签订、本协议（合同）的内容、本协议（合同）的履行以及因履行本协议（合同）而获知的甲方的技术、商务、管理（及甲方患者的）等相关信息应承担保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方泄露。法律、行政法规另有规定者除外。

2、双方应确保己方人员遵守本条约定保密义务，否则由此产生的一切后果由违约方承担责任。

3、本条约定在本协议解除、终止或被认为无效后仍然有效。

第十条：违约责任

一、甲方责任：

1、甲方未能按照本合同的约定履行相应责任，由此产生的损失由甲方承担；

2、因甲方原因工程停建、缓建、合同提前终止，甲方负责按实补偿乙方的实际投入损失；

3、甲方未能按期支付工程款引起的工程延误和成本增加由甲方负责。

二、乙方责任：

1、工程质量不符合合同约定的，负责无偿修理或返工，造成损失的由乙方负责。

2、乙方违反本合同约定，造成甲方损失的由乙方负责；

3、因乙方原因提前终止合同，对甲方造成的直接损失由乙方负责赔偿。

第十一条：甲乙双方须遵守《南京鼓楼医院物资购销廉洁条例》，条例内容如下：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，南京鼓楼医院特制定本条例，以资医疗卫生机构医药购销双方共同遵守：

1、协议（合同）双方按照《中华人民共和国民法典》及购销廉洁条例约定购销药品、医用设备、医用耗材及行政办公物资等。

2、甲方应当严格执行产品购销协议（合同）验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定协议（合同）外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品（服务）的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品（服务），不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

7、乙方承诺其公司法定代表人、实际控制人或者股东中无南京鼓楼医院处级以上干部，且无医院处级以上干部配偶、子女、子女配偶、子女配偶的父母，或者与其同城生活来往密切、有借贷关系或照护关系的亲属等。

8、乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权终止购销协议（合同），并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

9、本廉洁条例为甲方产品（服务）购销行为的廉洁准则，各方均需严格遵守。

10、本条例由甲方负责解释。

11、本条例自即日起执行。

第十二条：争议的解决：双方对其它违约责任按《中华人民共和国民法典》的有关规定处理，解决与本协议有关的一切争议。如一方不愿意协商或协商30日后无法解决的，应提交甲方所在地人民法院。

第十三条：本项目招标（响应）文件、协议（合同）及附件、乙方其他承诺，均为本项目不可分割的重要组成部分，具有同等法律效力。

第十四条：本协议壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，经双方签字盖章后即生效。未尽事宜，由双方友好协商解决。

附件《安全协议》

《施工单位履约情况考核表》

甲方：南京鼓楼医院          （盖章）          乙方：                  （盖章）

地址：     南京中山路321号                 地址：

邮编：  210008   传真：                     邮编：             传真：

电话：    025-83106666                     电话：

法定代表人或授权代表：                       法定代表人：

分管院领导：                                 代表：

总会计师：                                   代表（手机）：

医用物资采购中心负责人：                     开户行：

日期：                                       帐号：

日期：

附件

安全协议

乙方在甲方本部和北院进行水暖、消防和空调等零星维修及改造施工工作，乙方承诺在甲方总务处的指导下，全面负责鼓楼医院零星维修及改造施工期间的消防、安全生产等，履行下列职责：

- 贯彻执行消防法规、建筑法规、安全治安管理有关法律法规，并掌握甲方的消防安全状况，自觉接受甲方保卫处、动力科的安全管理领导。

- 建筑施工安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，乙方的法定代表人对本企业的安全生产负责。

- 乙方必须依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。

- 乙方应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育和培训；未经安全生产教育培训人员不得上岗作业。

- 乙方和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章（规程），不得违章指挥或违章作业。

- 乙方应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，施工现场对毗邻的建筑、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，乙方应当采取措施加以保护。

- 严格动火程序：乙方因施工需动用明火、电焊及氧焊等，须事先到甲方动力科及甲方保卫处办理动火审批手续，按相关规定要求并采取防范措施、符合作业规范后方能实施。

- 乙方应加强对甲方提供的临时住所的安全管理，加强对民工的管理。乙方应将在甲方施工的所有工作人员名单上报到甲方动力科并在保卫处备案。

- 乙方因违反上述规定造成事故及损失的，由乙方负全部责任，并承担经济赔偿责任，对屡教不改的施工单位，甲方有权终止施工合同。

本责任书自双方签字之日起生效，甲方对本责任书有最终解释权。

公司名称：

法定代表人或授权代表：

日期：

附件    履约能力考核要求

合同期内对乙方进行季度考核，考核低于70分，医院有权终止合同并限制参加本单位同类项目招标。

| 施工单位履约情况考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： |  |  |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分内容及标准 | 得分 |
| 1 | 是否存在无故拒绝接受派工单或单方面放弃小型项目竞标 | 20分 | 中标单位本年度存在1次无故拒绝接受派工单或单方面放弃小型维修项目竞标的有1次扣5分，扣完为止。 |  |
| 2 | 是否存在私自、随意改变维修方式、改造内容的 | 20分 | 中标单位每有1次扣10分，扣完为止。 |  |
| 3 | 项目成本和造价控制能力 | 10分 | 成本控制能力主要针对施工过程中的签证量和审计决算超合同价的比例 优秀：未超8%，10分；中等：超8%-10%，5-9分；差：10%以上，0-5分。 |  |
| 4 | 工程施工、管理人员的投入水平，施工组织设计、施工进度控制合理性 | 10分 | 优秀：8-10分；中等：5-7分；差：0-5分。 |  |
| 5 | 工程实施过程中设备工具的投入水平 | 10分 | 优秀：8-10分；中等：5-7分；差：0-5分。 |  |
| 6 | 工程管理过程中企业的规范化程度、安全文明管理 | 10分 | 优秀：8-10分；中等：5-7分；差：0-5分。 |  |
| 7 | 完成项目质保期的返修率 | 5分 | 竣工后是否有返修，返修1次扣1分。 |  |
| 8 | 具体项目的实际执行工期 | 5分 | 非甲方原因拖延工期的，有1次扣1分。 |  |
| 9 | 项目工艺环节的施工水平、质量控制 | 5分 | 工艺细节处理精细：5分；工艺细节整体处理一般：3-4分；工艺细节处理粗糙：0-2分。 |  |
| 10 | 服务态度、施工资料完善。 | 5分 | 主要参照是否按院方要求施工、报送资料，响应速度等因素评分 优秀：5分；中等：3-4分；差：0-2分。 |  |
| 合计（分） |  |  |  |  |

第六章 投标文件格式及附件

注：

- 本部分内容仅供格式参考。

- 请投标供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

- 供应商提交的材料不予退还。

投标文件

【正/副本】

项目编号：

项目名称：

投标单位（全称）：

授权代表：

联系电话：

日    期：

目 录

请投标单位编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

资格审查索引表

（具体详见第一章投标邀请申请人的资格要求）

| 序号 | 资格要求 | 投标文件所在页码 |
| --- | --- | --- |

评分索引表

（具体详见第三章评标办法和定标原则）

| 序号 | 评分标准 | 投标文件所在页码 |
| --- | --- | --- |

磋商文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、竞争性磋商申请及声明二、法定代表人授权书

三、竞争性磋商报价表四、四、资格证明文件

五、商务条款偏离表

六、服务方案或工程内容的详细说

七、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有)

八、资格性和符合性审查响应对照表

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、残疾人福利性单位声明函

目录一、竞争性磋商申请及声明

★竞争性磋商申请及声明

致：江苏建科工程咨询有限公司

根据贵方	（项目名称）	（项目编号）竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表（供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：	，项目负责人	，履约期限	日历天。

3、我们的下浮率：	。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提   交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项   目规定的服务内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购   人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通、决不向采购人、招标代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为： 地址：

电话： 传真：

8、我方正式开户银行和帐号为： 开户银行：

帐号：

供应商授权代表姓名（签字）： 供应商名称（公章）：

日期：年月日

目录二、法定代表人授权书格式

★法定代表人授权书

江苏建科工程咨询有限公司：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的

（项目名称）	（项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字： 日期：年月日

目录三、报价表格式

（1）报价汇总表

项目名称：南京鼓楼医院水暖、空调、消防等零星维修及施工改造服务

| 序号 | 项目名称 |  | 下浮率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京鼓楼医院水暖、空调、消防等零星维修及施工改造服务 |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |

说明：

1、在“供应商是否属于小和微型企业”栏“是”或“否”上打“√”。

2、经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

供应商名称:（盖章）

(2)报价汇总表

（第二轮报价表）

项目名称：南京鼓楼医院水暖、空调、消防等零星维修及施工改造服务

| 序号 | 项目名称 |  | 下浮率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京鼓楼医院水暖、空调、消防等零星维修及施工改造服务 |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |

说明：

1、在“供应商是否属于小和微型企业”栏“是”或“否”上打“√”。

2、经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

供应商名称:（盖章）

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

目录四、资格证明文件

★资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年1月至投标截止时间前任一月份的资产负债表和利润表，或2024审计报告，或银行出具的针对本项目的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函）；

（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年1月至投标截止时间前任一月份依法缴纳税收的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险的凭据）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标供应商，应提供相应文件证明）；

1.5参加本次采购活动前三年内（成立时间不足三年的自成立之日起），在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.是否专门面向中小企业：否。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商如为中小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利企业、节能环保产品须提供相关证明材料。

4.本项目的特定资格要求：

4.1企业资质要求：机电工程施工总承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；供应商具备安全生产条件,并取得有效期内的安全生产许可证（提供资质证书复印件和安全生产许可证复印件加盖公章）。

4.2项目经理资质要求：项目经理具备注册建造师机电工程二级(含)以上，且安全生产考核B证在有效期内（提供证书复印件加盖公章）、社保机构出具自2025年11月1日以来任意一个月供应商为其缴纳的养老保险缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】以及供应商与之签订的劳动合同（提供以上资料提供复印件加盖公章）；并提供项目经理无在建工程的承诺书（承诺书加盖公章）。

4.3中标人不允许转包、分包

4.4信誉要求：投标人须提供以下承诺：a、投标文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；b、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；c、投标人没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；d、投标人没有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；没有因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的。提供加盖投标人公章的承诺书。

4.5其他要求：投标人具有特种设备安装改造维修许可证（压力管道 GB2级及以上）（提供许可证复印件加盖公章）

5.拒绝下述供应商参加本次采购活动:

5.1为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

5.2供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

5.3被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的。（提供网页记录截图，否则视为未提供）

目录五、商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 商务条款 | 是否响应 （填是或者否） | 磋商文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录六、服务方案或工程内容的详细说明

目录七、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料

目录八、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 磋商文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 磋商文件中的 页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 磋商文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46 号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的 	（项目名称）的采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相   关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），   从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），   从业人员人，营业收入为万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的   负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 日期：

备注：供应商如不提供此声明函，将无法判定企业规模并导致资格审查不通过。

联合体协议书（如有时）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

……

年月日

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏建科工程咨询有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：

法定代表人： 年月日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

江苏建科工程咨询有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

声明人：

法定代表人：

日期：	年月日

证明材料（如果投标人认为需要提供的话）：

附件四：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的采购文件编号为XX项目（包X）的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称：日期：