## 竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320322-XZTX-C2026-0001

项目名称：2026年度沛县城区道路交通标线管养服务

采 购 人：沛县公安局

代理机构：徐州探寻咨询管理有限公司

时    间：   二〇二六年五月

# 竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320322-XZTX-C2026-0001

各供应商：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，徐州探寻咨询管理有限公司对2026年度沛县城区道路交通标线管养服务 采取竞争性磋商采购方式进行采购。如贵单位有意与本公司合作，请按以下竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。

第一章 项目说明

- 一、采购人：沛县公安局

- 二、项目名称：2026年度沛县城区道路交通标线管养服务

- 三、项目编号：JSZC-320322-XZTX-C2026-0001

- 四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

- 五、采购方式及采购属性：本项目采用竞争性磋商采购方式，采购属性为服务。

- 六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告。

- 七、获取竞争性磋商文件：见本项目竞争性磋商公告。

- 八、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

- 十、合同条款及格式：见《磋商文件》附件3、《合同条款及格式》。

十一、报价要求

1.供应商报价为要约，徐州探寻咨询管理有限公司无承诺表示时视为未成交，徐州探寻咨询管理有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2.按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3.报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商保证金

十二、供应商提交磋商保证金

磋商保证金交纳数额和形式：无需交纳。

第三章 响应文件

十三、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作－快速服务－下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）政务CA数字证书及电子签章办理指南》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1.使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2.电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3.操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2026年06月02日09:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1.提交时间

首次响应文件提交的截止时间：2026年06月02日09:30。

2.提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2026年06月02日09:30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖电子签章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明：供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十四、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（二）资格条件（1～8项必须提供，否则响应无效）

1、供应商具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件或自然人提供身份证件复印件。

2、财务状况报告，提供：供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表和利润表月报表的扫描件1份；或供应商基本开户银行出具的有效的资信证明复印件；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的担保函复印件；或合法有效的经第三方机构审计2025年度财务审计报告扫描件（加盖电子签章）。

3、“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1个月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)（加盖电子签章）。

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

6、供应商无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（要求见“十四、磋商相关说明”中“(三) 查询及使用供应商信用记录”内容）。

7、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，提供《中小企业声明函》。（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序；

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1、承诺书（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2、磋商报价表，要求填写首次报价（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3、授权委托书及受托人身份证复印件（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）（特别提醒：如公司法定代表人直接参与本项目投标的，须提供法定代表人资格证明加盖公章，并附身份证扫描件可不再单独提供法定代表人授权委托书。）；

4、偏离表（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5、分项价格表（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

6、供应商相关承诺（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

7、供应商书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

1、技术部分

1.技术部分（施工组织设计）要求见《磋商文件》中的评分细则部分；

2、商务部分

1.商务部分要求见《竞争性磋商文件》中的评分细则部分；

2.评分细则中评分得分需提供的相关证明文件原件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。

（五）价格折扣文件格式

1、企业报价折扣证明：无。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》附件中相关格式要求。

3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

（一）磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时由法人或法人授权代表通过“苏采云”系统（开标大厅）等待磋商。

2.供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法定代表人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补。供应商未在规定时间内进行二轮磋商报价的将无法进入下一轮评审）。

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照项目实施方案优劣（得分）顺序推荐。

磋商专家小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，磋商专家小组通过““苏采云”系统中的视频会议”要求供应商人作出必要的说明，并规定回复时间。供应商说明应当采用通过““苏采云”系统中的视频会议”系统（扫描件,加盖签章）形式回复。供应商不能证明其报价合理性的，磋商专家小组会应当将其作为不响应磋商文件作无效处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》

(三) 查询及使用供应商信用记录

1、由采购人查询信用信息。

2、查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3) “诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）

和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3、截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5、信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十五、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：详见附件1、《评分标准》

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及拟签订的合同文本。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十一、竞争性磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取竞争性磋商文件的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十二、参加磋商的供应商认为磋商文件、磋商活动和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真）就文件、活动、结果一次性向徐州探寻咨询管理有限公司提出质疑。询问和质疑由徐州探寻咨询管理有限公司依法处理。

1.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.质疑函

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系单位：徐州探寻咨询管理有限公司

办公地址：沛县汉城国际二期8号楼1003室

联系人：吴工

电话：15162269126

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（2）质疑项目的名称、编号；（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（4）事实依据；（5）必要的法律依据；（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并告知本项目的有关供应商。

质疑时效期间的计算：（1）对磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或磋商文件公告期限届满之日；（2）对磋商过程提出质疑的，为磋商程序各环节结束之日；（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。

第八章 联系方式

1、采购人信息

名  称：沛县公安局

地 址：沛县沛公路8号

联系人：王云龙

联系方式：18251596166

2、采购代理机构信息

名  称：徐州探寻咨询管理有限公司

地　址：徐州市泉山区（港务区）庞庄街道办事处和苑社区1号楼2C-048室

联系人：朱守华

联系方式：17705217000

- 3、项目联系方式

- 联系人：朱守华

- 联系方式：17705217000

第九章 其他要求及附件

二十三、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准见附件。

附件：

1、《评分标准》

2、《采购需求》

3、《拟签订的合同文本》

4、《磋商报价表》

5、《分项价格表》

6、《偏离表》

7、《承诺书》

8、《法定代表人资格证明及法定代表人授权书》

9、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

10、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

11、《中小企业声明函》

- 12、《残疾人福利性单位声明函》

- 13、《投标人相关承诺》

- 14、《投标人书面声明》

- 15、《预付款保函支付条款模板》

- 16、《代理服务收费标准》

- 1、评分标准

| 项目 |  | 评分办法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （20分） |  | - 本项目采用费率报价，供应商以采购人提供的7种标的统一优惠率作为最终报价，采用低价优先法评审。 - 1、评审基准认定：满足磋商文件全部实质性要求，且评审价格最低的响应单位为磋商基准价，价格得满分20分。 - 2、评审价格计算方式：供应商最终评审价=核定基准单价×（1-供应商最终优惠率） - 3、价格得分计算公式：磋商报价得分=（基准价÷评审价）×20 - 4、计分规则：得分四舍五入保留小数点后2位。 5、报价说明：本项目为统一优惠率报价，例如供应商填报优惠率10%，对应结算折扣为9折，按实际履约结算单价参与价格评审。 |  |
| 商务部分 （18分） |  | 投标人业绩 （4分） | - 1、提供投标人近3年（自2023年1月1日）以来（时间以合同签订时间为准）同类道路交通标线业绩的，每项得2分，最高得4分； 注：投标文件中提供合同原件扫描件、项目竣工验收报告、审计相关资料、发票（或对应银行收款进账凭证）原件扫描件并加盖电子签章，业绩合同中主要内容、总金额等清晰可见，缺一或提供内容模糊不清的不得分。 |
|  |  | 设备配置 （14分） | 1.投标文件中提供投标人自有或租赁（自有提供购买发票或行驶证，租赁提供租赁合同 + 发票）的工程车（3辆以下不予计分）、双缸热熔釜（黄白双色）（2个以下不予计分）、手推车（3辆以下不予计分）、冷喷划线机、除线机购买发票，每提供一种设备的得2分，本项最高得10分，最低得0分。 2.信息化管理：投标人具有道路交通运维管理软件的，提供相关检测报告或获取有检测报告的厂家授权证明及相关检测报告的，得 4 分。 本项最高 14分 |
| 技术部分（62分） | 人员配备 （3分） |  | 1.资格门槛（不计分）：项目负责人具备公路工程二级建造师 + B 证 + 无在建承诺； - 2.加分项：项目负责人为公路工程一级建造师 + B 证，得3分； 注：投标文件中须提供以上证书 / 证明材料电子扫描件并加盖电子签章，以及投标人为项目负责人缴纳的开标前三个月的社保记录，否则不得分。 |
|  | 服务 方案 （59分） | 管养 方案 (10分) | 1、覆盖城区主次干道、支路、路口、学校医院 4 类区域（2 分）；提供日、周、月巡查计划（2 分），缺一项扣 2 分，扣完为止。 2、提供病害处置全流程：发现→登记→派单→处置→验收→归档，6 个环节齐全得 3 分；缺 1 个环节扣 0.5 分。 3、针对学校、医院、路口、主次干道，任选≥3 类，每类明确：作业时段、交通疏导、安全防护、质量控制措施，每类 1 分，最高 3 分。 |
|  |  | 管养安全措施 (10分) | 1、包含 4 项制度：交通安全防护、人员安全作业、设备安全操作、现场警示防护，齐全得 4 分；缺 1 项扣 1 分。 2、明确 5 步流程：班前交底→现场布设→过程监护→完工清场→隐患复盘，齐全得 3 分；缺 1 步扣1分。 3、车流 / 人流密集区域：提供交通分流方案、专人疏导、临时警示、高峰错峰作业，4 项齐全得 3 分；缺 1 项扣 1 分。 |
|  |  | 实施方案 （9分） | 1、提供：服务清单、人员分工表、设备调度表、工期节点表、运维台账模板，5 项齐全得 3 分；缺 1 项扣 1 分。 2、提供：年度工作量分解、月度计划、材料采购计划、人员排班、设备维保计划，5 项齐全得 3 分；缺 1 项扣 1分。 3、结合沛县：路网结构、交通流量、重点路段、学校医院分布，逐条列出对应管养措施，4 项齐全得 3 分；缺 1 项扣 1 分。 |
|  |  | 管养质量保障 （12分） | 1、包含 5 个环节：原材料进场检验、施工过程抽检、完工自检、月度巡检、年度复盘，齐全得 4 分；缺 1 项扣 1分。 2、明确引用 2 个国标：GB 5768-2009、GB 51038-2015，并逐条列出对应管控措施，齐全得 4 分；缺 1 个规范扣 2 分。 3、覆盖 4 项指标：反光度、厚度、逆反射系数、使用寿命；每项明确：控制标准、检测方法、检测频次、不合格整改措施，齐全得 4 分；缺 1 项扣 1 分。 |
|  |  | 环境保护 （5分） | 1、覆盖 4 类污染：扬尘、噪声、废水、固废，每类有明确控制措施，齐全得 2 分；缺 1 类扣 0.5 分。 2、做到：日产日清、密闭运输、不外溢、不污染路面、指定合规处置点，5 项齐全得 3 分；缺 1 项扣 0.5分。 |
|  |  | 管养所需主材（油漆）的检测报告（4分） | 常温涂料、热熔涂料、玻璃微珠、水性涂料标线经第三方检测机构检测合格的，每提供1种得1分。本项最高得4分，最低得0分。 注：投标文件中须提供检测报告的电子扫描件并加盖子签章，否则不得分。 |
|  |  | 管养应急处置保障方案（9分） | 1、覆盖 5 类场景：雨雪天气、交通事故、道路抢修、大型活动、标线突发破损，每类 1 分，共 5 分；缺 1 类扣 1 分。 2、明确：应急人员名单、设备清单、物资储备、24 小时值守、1 小时到场、闭环处置流程，6 项齐全得 3 分；缺 1 项扣 0.5 分。 3、结合：沛县高峰时段、重点区域、交管联动，逐条列出处置流程，3 项齐全得 2 分；缺 1 项扣 1 分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法（供应商技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）。

# 2、采购需求

一、采购预算

本项目采购预算为240万元。采用优惠率费率进行报价，不接受超过100%的投标报价（优惠率）。以中标优惠率计算后的各分项单价，根据沛县公安局委托的监理机构和县审计局委托的第三方审计机构确认的实际工作量进行结算。报价包含项目完成的所有费用，供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的人工、机械、材料、保险、食宿、交通、验收、税费、利润、招标代理服务费、审计费等相关的一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 二、项目概况

- 1、项目名称：2026年度沛县城区道路交通标线管养服务

2、主要内容：本项目为沛县公安局交通管理大队管辖范围内的交通标线管养。

维护范围：1.施划热熔交通标线约6.3万㎡、常温交通标线约0.5万㎡；2.采购人安排的其他涉及交通标线应急管养任务；3.视交通标线磨损程度，或根据市政建设、道路改建等情况，采购人可以临时调整中标单位的管养工作；

3、承包方式：包工包料。

4、项目地点：沛县

5、工  期：1年。

6、质量标准：

6.1工程质量标准：国家验收合格标准。

6.2工程规范以现行的规范、规程为准。

6.3标线材料：符合本项目《采购需求》要求。

三、技术标准

1、线条、箭头、文字及立面标记，满足国家标准《道路交通标志和标线》、《城市道路交通标志和标线设置规范》的各项技术要求；

2、满足国家标准《道路交通标线质量规定和检测方法》及行业标准《道路标线涂料》、《路面标线涂料》的相关技术要求；

3、热熔涂料、玻璃微珠经国家级交通工程检测机构检测合格，并在规定的合格有效期内；

4、热熔涂料交通标线初始逆反射系数为白线≥200 cd1x-1m-2、黄线≥100 cd1x-1m-2；常态逆反射系数为白线≥80 cd1x-1m-2、黄线≥50 cd1x-1m-2；热熔型干膜厚度≥1.8 mm ；突起（震动）标线干膜1.5-2mm，突起部分干膜3-4mm；与原旧标线应基本重合，位置偏差范围≤±3mm；并提供具有检测资质单位出具的初始逆反射系数（施划当天标线）与常态逆反射系数（施划5~6月时段标线）合格证明各10份。

5、水性涂料标线始逆反射系数为白线≥150 cd1x-1m-2、黄线≥100 cd1x-1m-2；常态逆反射系数为白线≥80 cd1x-1m-2、黄线≥50 cd1x-1m-2；

6、在路面施划热熔涂料标线需要先对旧标线打磨平整，再喷涂下涂剂，待下涂剂干燥不粘轮胎、不粘灰尘时，清扫底漆上的浮土后再敷涂料，以提高粘合力，确保标线施划质量；

7、突起（震动）标线、彩色防滑等交通标线，根据采购方设计要求施划；

8、标线应具有良好的视认性，宽度一致、边缘整齐、线型规则、线条流畅，标线涂层厚度均匀、无起泡、褶皱、斑点、开裂、发黏、脱落、泛花等现象。存在质量缺陷、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除并重新施划，相关费用自理。

三、道路交通标线社会化管养项目清单及维护服务费用限价

| 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 最高单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备材料（包含材料、人工、设备、税费、利润、规费、安全文明措施费等一切费用） | 热熔型涂料标线（黄色、白色） | 初始逆反射系数为白线≥200 cd1x-1m-2、黄线≥100 cd1x-1m-2；常态逆反射系数为白线≥80 cd1x-1m-2、黄线≥50 cd1x-1m-2；热熔型干膜厚度≥1.8 mm | ㎡ | 45 |
| 2 |  | 溶剂型涂料标线 |  | ㎡ | 25 |
| 3 |  | 高压水除线清除旧线（含回收废料） |  | ㎡ | 55 |
| 4 |  | 突起（震动）标线 |  | ㎡ | 115 |
| 5 |  | 彩色防滑标线（陶瓷颗粒） |  | ㎡ | 120 |
| 6 |  | 性涂料标线：根据规范要求 |  | ㎡ | 45 |
| 7 |  | 预成型标线带标线 |  | ㎡ | 150 |

注：

1、线条按照实际面积计算：字符、图案按照外框矩形面积计算；导向箭头按照外框矩形面积×0.6计算；菱形、网状线按照外框矩形面积×0.5计算；简易网状线按照实际面积计算：

2、新材料、新工艺及其他未列入项目的价格，参照管养时原材料市场价格结合中标优惠率。

四、管养要求

1、机械与人员配备

（1）配备相应的备品备件、安装、维护工作需配备专业的施工作业工具、电脑、打印机、照相机、摄像机等相关办公设备并建立质量保证制度、安全生产保证制度、文明施工制度等体系；

（2）交通标线维护服务应配备2台及以上双缸热熔釜（黄白双色），3辆及以上划线手推车，3辆及以上工程车，15cm、20cm、30cm、45cm料斗，热熔标线涂料库存量≥20吨；每日热熔标线施划能力≥500㎡，确保同一工作路段内的各种交通标线必须同时施划、同时完工；

（3）中标人应指定1名项目经理，1名资料员，负责协调中标人在管养实施过程中的各项工作及材料整理报送工作；

2、实行全年24小时维护工作制度

中标人针对大型活动、法定假日、突发事件、恶劣天气等情况，应提前制定管养应急预案上报采购人。预案中需明确处置人员、车辆、机具配置等保障措施，并按采购人要求按时到达处置现场。

3、响应时间要求

对沛县公安局交通管理大队管辖范围内的交通标线故障或维护任务，中标人接通知后需在1小时内到达现场处置；

4、安全文明管养要求

（1）管养人员分工明细、各负其责，现场有专职安全员，加强液化石油气、下涂剂等易燃易爆物品的管理；随车携带灭火器，划定安全作业区，管养人员佩带识别标记，穿着反光工作服或反光背心；正确使用诱导标志、施工安全标志、路锥、警戒带等安全设施；施工车辆安装并开启警示灯具，停放在不影响其他车辆、行人正常通行的位置；作业现场应落实文明生产措施，作业结束后保持现场清爽、干净；不得遗留垃圾、作业工具等物品；

（2）管养作业尽量避开交通高峰时段，使用噪音较大的管养机械应避开居民夜间休息时间；在作业点前合适的距离摆放警示交通标志，安排专人疏导交通；

（3）路面有尘土、水渍时，严禁施工；严格按照工序施工，对原有交通标线进行打磨处理，清除旧线应做到无残留、不损毁路面；

（4）管养人员应严格遵守规程，安全规范作业，落实防护措施，严禁违规、冒险作业。若管养过程中因中标人自身原因发生人身、财产损失等安全事故，由中标人承担一切法律、经济责任，采购人将不承担任何责任。

五、管养资料

1、主要管养材料进场前，应提供产品合格证书、检测报告、产品质量证明书等相关资料；

2、管养工作开展前，应提供派工单；在进场开展管养工作时，同步填写《道路标线基础台账》（含维护台账）并保留管养前后施工照片；验收前，应提供决算单及以上文件。

3、协助甲方建立道路标线基础台账（含维护台账），台账内容包括道路名称、道路起止点、道路长度、道路标线类型、道路标线总平方数、道路标线维护日期、道路标线种类及平方数明细。

六、质保要求

1、常温交通标线质量保证期≥6个月，热熔交通标线质量保证期≥1.5年；

2、热熔交通标线施划6个月内白色标线逆反射系数≥80 cd1x-1m-2、黄色标线逆反射系数≥50 cd1x-1m-2；不达到上述指标的，中标人必须在24小时内返工整改；检测费用、返工所需各项费用由中标人自行承担；质保期自整改完成之日起重新计算；

3、若由于产品质量或施工过程中因中标人自身原因发生人身、财产损失等安全事故，由中标人承担一切法律、经济责任，采购人将不承担任何责任；

4、中标人应保证所提供的产品和材料完全符合相关技术规范规定的质量、规格和性能要求。其产品和材料在正确正常使用的条件下，中标人应保证在使用寿命期内均具有合格的性能。在合同规定的质量保证期内，中标人应对由于设计、工艺、材料或安装缺陷而引发的故障负责，在此期间，中标人应免费提供维修。

七、验收标准

1、管养单位必须在管养任务完工后5个工作日内提出验收申请并上报相关验收资料；验收由沛县公安局按照相关文件规定执行；

2、验收内容

（1）管养单位提供任务派工单、路勘记录表、管养图和管养方案、竣工图、预算单及管养前后照片等材料；

（2）核实实际工程量；

（3）勘验工程相关材料质量及施工工艺等；

（4）是否符合相关国家标准及行业规范。

八、管养考核

1、考核工作由沛县公安局交通管理大队会同沛县公安局委托的监理机构、县审计局委托的第三方审计机构组织实施；考核实行实时跟踪检查和不定期抽查相结合的办法进行；

2、着重对管养单位的履约情况进行考核，考核主要内容包括：响应时间，完成工作时限，工作完成的质量，完备、真实、清晰的工程资料以及其它履约情况；

3、考核标准

考核采用计分制，满分为100分，以月为考核计分单位，评定优秀、良好、一般、基本合格和不合格5个等次。月综合考评分数在100-90分数段的，绩效考核综合评价为优秀，不扣除当月应付款；89-80分数段的，绩效考核综合评价为良好，扣除当月应付款的5%；79-70分数段的，绩效考核综合评价为一般，扣除当月应付款的10%；69-60分数段的，绩效考核综合评价为为基本合格，扣除当月应付款的20%；60分以下分数段的，绩效考核综合评价为不合格，扣除当月应付款的100%。全年累计有三次月综合考评不及格将终止合同。

4、考核细则

（1）管养单位负责人缺席沛县公安局交通管理大队组织的工作例会的，每次扣20分；

（2）未按规定时限到达现场开展工作的，按每延迟1小时扣5分；安保工作、重大活动等应急抢修工作，未及时到达现场开展工作的，每延迟1小时扣20分；除雨雪天气原因无法管养外，一般管养工作未按规定时间完成的，按每延迟1天扣20分累计扣分；

（3）管养现场人员未按要求着装，每人次扣5分；作业现场未设置锥形反光交通路标、安全警告交通标志、遗留物不清理干净的，每处扣10分；管养过程中影响道路正常通行，造成交通事故或发生严重交通堵塞的，每次扣30分；被市民反映、网络投诉一经查实的，每处扣20分；因管养不规范、现场安全措施不当，导致人身、财产损失等安全事故的，由管养单位承担一切法律、经济责任；

（4）提供的产品未达相应质量标准或管养不规范造成质量问题的，每次扣40分；导致安全事故的，扣50分；

（5）未征得沛县公安局交通管理大队同意，擅自改动交通标线的，每次扣50分；

（6）未按要求及时上报竣工验收资料、抽查考核验收资料以及支付资料的，按每延迟1天扣5分；资料不完整、不准确的，退回管养单位重新报送，同时，按退回之日起计算，按每延迟1天扣5分；在审核阶段，预算工程量超过实际工程量10%的，视为虚报工程量，扣10分；每超过1%扣2分；

（7）管养单位通过技术革新或通过改变传统管养方式，管养质量、工作效率有明显提高的，有一项加10分；管养单位通过应用高科技手段，研发试制交通设施新产品，经沛县公安局采用的，每一项加20分；管养单位施工工作受到上级领导、新闻媒体等表扬的，每次加20分；

（8）采购人根据管养项目实际完成情况，有权对未尽事项，予以适当加、减分；

（9）本考核办法归采购人解释。

## 九、其他要求

见采购文件《拟签订的合同文本》。

- 3、拟签订的合同文本

政

府

采

购

合

同

采购人：

成交供应商：

合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

注:本合同条款仅供参考，实际合同内容需根据双方实际情况和需求进行调整和补充。以采购人与中标、成交供应商最终签订版本为准。

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及2026年度沛县城区道路交通标线管养服务（项目编号： JSZC-320322-XZTX-C2026-0001 ）采购文件的要求和采购结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款：

一、服务期限

服务期   1  年，自    年   月   日起至    年    月   日止。

二、合同暂定总价为¥           大写：人民币          。（在合同暂定总价范围内据实结算支付，若本合同履行期限内支付超过合同暂定总价，本合同自动终止（质保期未结束的，质保内容必须继续履行）；若本合同履行期限结束后仍有剩余，作为政府采购预算结余上交财政）

具体内容如下：                                货币单位：人民币元

| 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 最高单价限价 （元） | 品牌及型号 | 优惠率（%） | 优惠后单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备材料（包含材料、人工、设备、税费、利润、规费、安全文明措施费等一切费用） | 热熔型涂料标线（黄色、白色） | 初始逆反射系数为白线≥200 cd1x-1m-2、黄线≥100 cd1x-1m-2；常态逆反射系数为白线≥80 cd1x-1m-2、黄线≥50 cd1x-1m-2；热熔型干膜厚度≥1.8 mm | ㎡ | 45 |  |  |  |
| 2 |  | 溶剂型涂料标线 |  | ㎡ | 25 |  |  |  |
| 3 |  | 高压水除线清除旧线（含回收废料） |  | ㎡ | 55 |  |  |  |
| 4 |  | 突起（震动）标线 |  | ㎡ | 115 |  |  |  |
| 5 |  | 彩色防滑标线（陶瓷颗粒） |  | ㎡ | 120 |  |  |  |
| 6 |  | 水性涂料标线：初始逆反射系数为白线≥200 cd1x-1m-2、黄线≥100 cd1x-1m-2；常态逆反射系数为白线≥80 cd1x-1m-2、黄线≥50 cd1x-1m-2 |  | ㎡ | 45 |  |  |  |
| 7 |  | 预成型标线带标线 |  | ㎡ | 150 |  |  |  |

注：

1、线条按照实际面积计算：字符、图案按照外框矩形面积计算；导向箭头按照外框矩形面积×0.6计算；菱形、网状线按照外框矩形面积×0.5计算；简易网状线按照实际面积计算：

2、新材料、新工艺及其他未列入项目的价格，参照管养时原材料市场价格结合中标优惠率确定采购单价。

三、技术标准（包括质量要求及验收标准）；

相关的技术标准和要求按照招标文件中要求执行；

四、支付

经双方协商一致，选择以下第二种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即¥    ，大写：人民币     元整，在双方签订合同，乙方向甲方出具等额预付款保函后，甲方办理政府采购资金结算手续后10个工作日内支付给乙方。

前6个月服务期结束后10日内，乙方向甲方提交前6个月已完成服务对应价款明细清单结合月度考核结果，经甲方及其委托的第三方审计、监理机构审核认可后，一次性支付对应服务费用（如前6个月已完成服务对应价款小于合同金额的50%，则按照实际已完成服务对应价款支付（含预付款），如前6个月已完成服务对应价款大于或等于合同金额的50%，则按照合同金额的50%进行支付（含预付款））；后6个月服务期结束后10日内，乙方向甲方提交后6个月已完成服务对应价款明细清单，结合月度考核结果，经甲方及其委托的第三方审计、监理机构审核认可后，支付对应服务费用。（如12个月已完成服务对应价款小于合同金额的100%，则按照12个月服务期内实际对应价款结算，如12个月已完成服务对应价款大于或等于合同金额的100%，则以合同金额100%进行结算）。

付款方式二：不提交预付款保函的

预付款限额为工程中标价的40%，分三批拨付启动资金和工程预付款，即工程开工确认后付工程中标价的16%，工程量确认完成50%后付工程中标价的12%，工程竣工验收后付工程中标价的12%。

工程竣工验收结算审计后，余款2年内分4次付清，即第一年中秋、春节各付余款25%，第二年中秋、春节各付余款25%。并以双方约定的审计机构审定的工程造价，扣除审减额的5%后作为工程的最终结算依据，审计费由乙方支付。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

（一）乙方应在甲方办理支付手续前5个工作日内提供等额的正式发票给甲方，以便甲方及时办理支付手续。

（二）乙方服务费支付比例和季度考核情况挂钩，考评办法见合同附件。

（三）履行合同期间费用超出合同总价，甲方不再支付合同总价以外的任何费用，乙方应无条件继续履行合同至服务期（含质保期）满。

（四）乙方申请付款需提交的支付文件包括:

1、乙方需提交的支付文件：

①乙方出具的正式发票和完税证明;

②乙方出具的验收报告(结算款)或者甲方签收履约保证金的书面材料。

2、如因乙方未能开具真实有效的发票或未提供支付申请而导致甲方延期付款的，责任由乙方承担。开具发票为本合同乙方主要义务。甲方内部正常审批流程不计算在付款期限之内。若因财政付款审批程序滞后，甲方不承担逾期付款的违约责任。

五、履约保证金

合同总价的10%（非现金形式），签订合同前提交，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳，中标人可自愿使用履约保函(保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购(2023)150号)规定)，若乙方没有违约行为，履约保证金在合同服务期限满后15个工作日内由甲方无息退还乙方。

六、甲方的权利和义务

（一）服务期内，甲方可全天24小时随时向乙方发出指令，要求乙方在规定的服务区域内提供交通标线维护服务。

（二）遇有重大赛事、重大活动、突发事件及其它工作需求，甲方有权统筹安排，要求乙方紧急处理道路交通标线。

（三）按时办理财政集中支付手续。

（四）甲方有权按照《考核办法》对乙方在合同服务期内违反合同规定的各种情况进行登记，建立诚信档案，制作月度考评表，全年累计有三次月综合考评不及格将终止合同。

（五）若上级政府部门对道路交通标线维护有其他规定的，从其规定。

七、乙方的权利和义务

（一）人员、设备配备方案：详见招标文件“采购需求”和乙方投标文件。

（二）管养方案：详见招标文件“采购需求”和乙方投标文件。

（三）费用支付标准要求: 详见招标文件“采购需求”和乙方投标文件。

（四）区域内设立服务办公场所（非住宅小区类）的要求：详见招标文件“采购需求”和乙方投标文件中承诺文件。

（五）管养过程中必须严格执行安全管理方面的法律法规及标准，切实做好管养安全防护工作，由于管养单位自身原因造成所有的人员伤亡或车辆损失或财物损失，由乙方承担一切法律、经济责任，采购人将不承担任何责任。

（六）服从甲方临时安排的管养服务。

八、违约责任

（一）非甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（二）材料进场后由乙方委派的专人负责保管，在成品验收合格并交接之前材料毁损、丢失的风险由乙方自行承担。乙方所使用材料品种、型号、规格、质量、加工要求不符合合同规定的，如果甲方同意使用，应当按质论价;如果甲方认为不能使用的，应根据材料的具体情况，由乙方在5个工作日内负责更换为符合合同要求的材料，并承担因调换、运输而产生的全部费用。乙方不能在前述时间内完成调换，或者调换后的材料仍不符合合同规定的，甲方有权退货，并要求乙方按材料款的10%承担违约责任。

（三）乙方不按期完成养护的工作内容，应向甲方支付违约金，除不可抗力因素或甲方造成原因外，每延迟交付一天按合同总价款的3‰支付违约金。

（四）乙方不能按本合同要求提供质保服务的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金并赔偿因此给甲方造成的损失。如果此等违约造成本合同项下的管养目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

（五）乙方不能按本合同要求提供养护服务的，应向甲方偿付合同总价款的20%的违约金。如果此等违约造成本合同项下的管养目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

（六）乙方项目部技术人员必须亲临养护现场、组织本项目的养护工作，必须严格遵循现行的有关法律、法规，切实履行自己的权利和义务。乙方不能按招标文件要投标文件要求提供所承诺的技术人员的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金。如果此等违约造成本合同项下管养目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

（七）如果发生声称本合同项下货物侵犯他人专利、版权、商标权或商业秘密等权利而针对甲方提起索赔或诉讼仲裁的情况，除下款另有规定外，乙方应支付由此而产生的全部费用及赔偿金、律师费用。如甲方将第三方提起索赔或诉讼仲裁的情况及时通知了乙方，并且授权乙方独立应诉和解决索赔问题，则乙方将自费应诉，并支付全部费用、和解赔偿金和由于该案最终裁定或判决而支付的赔偿金。如果依照中华人民共和国法律，甲方不能实现授权乙方独立应诉和解决索赔问题，则甲方可以选择独立应诉或与乙方联合应诉，乙方将承担由此而支付的全部费用、和解赔偿金和按最终裁定或判决而需要甲方或乙方支付的赔偿金及律师费用。如果乙方不积极应诉或解决纠纷，甲方为自身利益有权独立应诉、与第三方做出任何重大决定，包括庭外和解、法庭抗辩，乙方将承担由此而支付的全部费用、和解赔偿金和按最终裁定或判决而需要甲方或乙方支付的赔偿金及律师费用。

（八）甲方有权按照合同约定可以在应付款中直接扣除违约金。

（九）因材料品质和养护工艺等乙方自身原因导致验收不合格的，乙方负责维修、返工工作并承担由此产生的全部费用，且赔偿甲方由此产生的损失。经过乙方维修、返工工作仍无法通过验收的，甲方有权单方解除本合同，乙方除应退还甲方已支付的合同款外还应另外向甲方支付合同总价20%的违约金。

（十）甲方若发现乙方向甲方提交的投标资料以及本合同所载内容有弄虚作假、隐瞒事实内容等情形的，甲方有权视情形单方解除本合同，乙方除应退还甲方已支付的合同款外，还应向甲方支付合同总金额20%的违约金。

（十一）本项目不得转让分包，如有发生，有权要求乙方无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（十二）因乙方违约导致合同终止的，相关责任和损失由乙方承担，并扣除履约保证金。

九、不可抗力

（一）由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行约定义务的，应当在不可抗力发生之日起3天内以书面形式通知对方，阐明不可抗力事件的存在。

（二）不可抗力事件发生后，双方应当积极寻求合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且无需承担赔偿责任。

十、争议的解决方法

（一）因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定，不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

（二）凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过协商解决;如经协商后仍不能达成协议时,双方同意向合同签订地即甲方所在地法院提出诉讼解决。

（三）本合同的诉讼管辖地为徐州市有管辖权的法院。

（四）在诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍继续履行。

十一、其他约定事项

（一）服务期内如遇国家重大政策变化，经双方协商，可对本合同的条款进行补充，并以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（二）本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效，双方签署日期不一致的，以时间在后的为准。

（三）本项目中标通知书、招标文件、投标文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

（四）在执行合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

（五）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

（六）合同一式   份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份。

（七）本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：             ]为准。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

地址：                             地址：

法定代表人（盖章或签字）：         法定代表人（盖章或签字）：

委托代理人（盖章或签字）：         委托代理人（盖章或签字）：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

签订日期：   年 月 日              签订日期：   年 月 日

合同附件

目录

合同附件1：《采购需求》

(见本项目采购文件。)

合同附件2：人员、设备配备方案

(见乙方投标文件中《人员配备》、《设备配置方案》)

合同附件3：服务方案

(见乙方投标文件中关于本项目的管养方案）

合同附件4：《考核办法》

合同附件4：

道路交通标线社会化管养考核办法

1、考核工作由沛县公安局交通管理大队会同沛县公安局委托的监理机构和县审计局委托的第三方审计机构组织实施；考核实行实时跟踪检查和不定期抽查相结合的办法进行；

2、着重对管养单位的履约情况进行考核，考核主要内容包括：响应时间，完成工作时限，工作完成的质量，完备、真实、清晰的工程资料以及其它履约情况；

3、考核标准

考核采用计分制，满分为100分，以月为考核计分单位，评定优秀、良好、一般、基本合格和不合格5个等次。月综合考评分数在100-90分数段的，绩效考核综合评价为优秀，不扣除当月应付款；89-80分数段的，绩效考核综合评价为良好，扣除当月应付款的5%；79-70分数段的，绩效考核综合评价为一般，扣除当月应付款的10%；69-60分数段的，绩效考核综合评价为为基本合格，扣除当月应付款的20%；60分以下分数段的，绩效考核综合评价为不合格，扣除当月应付款的100%。全年累计有三次月综合考评不及格将终止合同。

4、考核细则

（1）管养单位负责人缺席沛县公安局交通管理大队组织的工作例会的，每次扣20分；

（2）未按规定时限到达现场开展工作的，按每延迟1小时扣5分；安保工作、重大活动等应急抢修工作，未及时到达现场开展工作的，每延迟1小时扣20分；除雨雪天气原因无法管养外，一般管养工作未按规定时间完成的，按每延迟1天扣20分累计扣分；

（3）管养现场人员未按要求着装，每人次扣5分；作业现场未设置锥形反光交通路标、安全警告交通标志、遗留物不清理干净的，每处扣10分；管养过程中影响道路正常通行，造成交通事故或发生严重交通堵塞的，每次扣30分；被市民反映、网络投诉一经查实的，每处扣20分；因管养不规范、现场安全措施不当，导致人身、财产损失等安全事故的，由管养单位承担一切法律、经济责任；

（4）提供的产品未达相应质量标准或管养不规范造成质量问题的，每次扣40分；导致安全事故的，扣50分；

（5）未征得沛县公安局交通管理大队同意，擅自改动交通标线的，每次扣50分；

（6）未按要求及时协助甲方建立道路标线基础台账（含维护台账）、上报竣工验收资料、抽查考核验收资料以及支付资料的，按每延迟1天扣5分；资料不完整、不准确的，退回管养单位重新报送，同时，按退回之日起计算，按每延迟1天扣5分；在审核阶段，预算工程量超过实际工程量10%的，视为虚报工程量，扣10分；每超过1%扣2分；

（7）管养单位通过技术革新或通过改变传统管养方式，管养质量、工作效率有明显提高的，有一项加10分；管养单位通过应用高科技手段，研发试制交通设施新产品，经沛县公安局采用的，每一项加20分；管养单位施工工作受到上级领导、新闻媒体等表扬的，每次加20分；

（8）采购人根据管养项目实际完成情况，有权对未尽事项，予以适当加、减分；

（9）本考核办法归采购人解释。

# 4、磋商报价表

本次为首次报价

项目编号： JSZC-320322-XZTX-C2026-0001

项目名称：2026年度沛县城区道路交通标线管养服务

货币单位：%

| 项目名称 | 项目内容 | 优惠率（小写） |
| --- | --- | --- |
| 2026年度沛县城区道路交通标线管养服务 | 详见响应文件 |  |
| 优惠率（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以单价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初总价）*各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

5、分项价格表

本次为首次报价

项目编号： JSZC-320322-XZTX-C2026-0001

项目名称：2026年度沛县城区道路交通标线管养服务

（格式自拟）

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

注：

- 1、本项目采用优惠率进行报价，不接受超过100%的投标报价（优惠率）。投标人优惠后的各项单价报价不得超过最高单价限价，否则符合性审查时按投标无效处理。

- 2、如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。

- 3、响应供应商对以上数据的真实性负责。

# 采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

# 6、偏离表

（首次报价）

项目编号：JSZC-320322-XZTX-C2026-0001

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：2026年度沛县城区道路交通标线管养服务

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

# 7、承诺书

致沛县公安局、徐州探寻咨询管理有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320322-XZTX-C2026-0001）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、报价有效期为30个工作日。

五、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

六、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

七、供应商同意在授予合同后，按照磋商文件的有关规定支付招标代理服务费。

八、徐州探寻咨询管理有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《报价明细表》予以公示，公示的方式由徐州探寻咨询管理有限公司确定。

九、采购人或采购代理机构有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期：    年  月  日

# 8、法定代表人资格证明及法定代表人授权书

# 法定代表人资格证明

供 应 商：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名：             性     别：

年    龄：             职     务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（电子签章）：

日期：    年  月  日

(法定代表人身份证反正面复印件附后)

法定代表人授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与2026年度沛县城区道路交通标线管养服务[项目编号：JSZC-320322-XZTX-C2026-0001]的磋商活动及签订合同。（       ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（       ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月  日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(法定代表人及受托人身份证复印件附后)

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

- 书面声明

项目编号：JSZC-320322-XZTX-C2026-0001

项目名称：2026年度沛县城区道路交通标线管养服务

本单位郑重声明：本单位具备履行合同（项目名称：2026年度沛县城区道路交通标线管养服务，项目编号：JSZC-320322-XZTX-C2026-0001）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

# 10、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（2026年度沛县城区道路交通标线管养服务 ）项目（项目编号：JSZC-320322-XZTX-C2026-0001）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

# 11、中小企业声明函

项目编号：JSZC-320322-XZTX-C2026-0001

项目名称：2026年度沛县城区道路交通标线管养服务

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（沛县公安局）的（2026年度沛县城区道路交通标线管养服务）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （2026年度沛县城区道路交通标线管养服务），属于（服务类）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业 ，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日  期：       年  月  日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

“中小企业声明涵” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

# 12、《残疾人福利性单位声明函

# （注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

# 项目编号：JSZC-320322-XZTX-C2026-0001

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：              （电子签章）

日  期：  年  月  日

# 13、供应商相关承诺

项目编号：JSZC-320322-XZTX-C2026-0001

项目名称：2026年度沛县城区道路交通标线管养服务

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

14、供应商书面声明

项目编号：JSZC-320322-XZTX-C2026-0001

项目名称：2026年度沛县城区道路交通标线管养服务

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

# 15、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

# 2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

# 16、徐州市政府采购代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说 明 ：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.代理服务费用缴纳账户信息：

账户名称：徐州探寻咨询管理有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司沛县汉城路支行

账号：510580526203