政府采购文件

采购编号：JSZC-320591-CYLY-G2026-0006号

采购项目：苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务

采购单位：苏州工业园区财政审计局、

苏州工业园区财政投资评审中心

类别：服务类

苏州铖溢林建设工程管理有限公司

二〇二六年

目    录

前附表

第一章  投标公告

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  采购书

第五章  拟签订合同主要条款

第六章  评标方法及评分标准

附件

前 附 表

# （下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320591-CYLY-G2026-0006号 |
| 2 | 采购内容 | 苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务 |
| 3 | 履约保证金 | 可提供符合《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150 号）要求的电子履约保函。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址:www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。 履约保证金：无。 |
| 4 | CA证书办理 | 供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆，咨询电话：0512-65737699。 |
| 5 | 获取招标文件 | 供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标（响应）文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标（采购）公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标（采购）文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。 |
| 6 | 更正（补充）公告及附件的获取 | 项目的招标（采购）文件的更正、补充（澄清）通知作为招标（采购）文件的组成部分，对投标单位起约束作用，投标（响应）供应商应及时关注、查询、下载政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料。如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标（响应）失败或损失由投标（响应）供应商自行负责。 |
| 7 | 电子投标（响应）准备 | 供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标（采购）文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标（响应）文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。 |

第一章  招标公告

项目概况 苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务的招标项目的潜在投标人在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年6月9日9：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

# 1、采购编号：JSZC-320591-CYLY-G2026-0006号

2、采购内容：苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务

3、预算总金额：人民币贰仟零贰拾柒万元整（￥20270000.00）

其中：

第一标段采购预算为：人民币壹佰伍拾万元整（￥1500000.00）

第二标段采购预算为：人民币壹佰肆拾柒万元整（￥1470000.00）

第三标段采购预算为：人民币壹佰肆拾陆万元整（￥1460000.00）

第四标段采购预算为：人民币壹佰零叁万元整（￥1030000.00）

第五标段采购预算为：人民币壹佰零叁万元整（￥1030000.00）

第六标段采购预算为：人民币壹佰零叁万元整（￥1030000.00）

第七标段采购预算为：人民币壹佰零壹万元整（￥1010000.00）

第八标段采购预算为：人民币壹佰零壹万元整（￥1010000.00）

第九标段采购预算为：人民币壹佰零壹万元整（￥1010000.00）

第十标段采购预算为：人民币玖拾壹万元整（￥910000.00）

第十一标段采购预算为：人民币玖拾壹万元整（￥910000.00）

第十二标段采购预算为：人民币玖拾壹万元整（￥910000.00）

第十三标段采购预算为：人民币玖拾壹万元整（￥910000.00）

第十四标段采购预算为：人民币玖拾万元整（￥900000.00）

第十五标段采购预算为：人民币柒拾壹万元整（￥710000.00）

第十六标段采购预算为：人民币柒拾万元整（￥700000.00）

第十七标段采购预算为：人民币柒拾万元整（￥700000.00）

第十八标段采购预算为：人民币柒拾万元整（￥700000.00）

第十九标段采购预算为：人民币陆拾万元整（￥600000.00）

第二十标段采购预算为：人民币伍拾玖万元整（￥590000.00）

第二十一标段采购预算为：人民币伍拾玖万元整（￥590000.00）

第二十二标段采购预算为：人民币伍拾玖万元整（￥590000.00）

最高限价：人民币贰仟零贰拾肆万陆仟元整（￥20246000.00）

其中：

第一标段最高限价：人民币壹佰肆拾玖万贰仟元整（￥1492000.00）

第二标段最高限价：人民币壹佰肆拾陆万贰仟元整（￥1462000.00）

第三标段最高限价：人民币壹佰肆拾伍万贰仟元整（￥1452000.00）

第四标段最高限价：人民币壹佰零叁万元整（￥1030000.00）

第五标段最高限价：人民币壹佰零叁万元整（￥1030000.00）

第六标段最高限价：人民币壹佰零叁万元整（￥1030000.00）

第七标段最高限价：人民币壹佰零壹万元整（￥1010000.00）

第八标段最高限价：人民币壹佰零壹万元整（￥1010000.00）

第九标段最高限价：人民币壹佰零壹万元整（￥1010000.00）

第十标段最高限价：人民币玖拾壹万元整（￥910000.00）

第十一标段最高限价：人民币玖拾壹万元整（￥910000.00）

第十二标段最高限价：人民币玖拾壹万元整（￥910000.00）

第十三标段最高限价：人民币玖拾壹万元整（￥910000.00）

第十四标段最高限价：人民币玖拾万元整（￥900000.00）

第十五标段最高限价：人民币柒拾壹万元整（￥710000.00）

第十六标段最高限价：人民币柒拾万元整（￥700000.00）

第十七标段最高限价：人民币柒拾万元整（￥700000.00）

第十八标段最高限价：人民币柒拾万元整（￥700000.00）

第十九标段最高限价：人民币陆拾万元整（￥600000.00）

第二十标段最高限价：人民币伍拾玖万元整（￥590000.00）

第二十一标段最高限价：人民币伍拾玖万元整（￥590000.00）

第二十二标段最高限价：人民币伍拾玖万元整（￥590000.00）

注：

本项目共分为22个标段，每标段中标单位数量为1家。投标单位可对以上22个标段中的部分标段或全部标段进行报名投标,但只允许中标一个标段。已在前期标段评审中获得中标资格的供应商，不再具有后续标段的得标权，不计入后续标段的实质性响应供应商数量。

采购需求：

1、项目概况：

根据苏州工业园区管委会的要求，采购人负责对政府投资项目的概算、预算、结算、决算进行评价与审查，对项目资金使用及其他财政专项资金使用情况进行核查和追踪问效，并合理地审定投资项目支出。为加强评（协）审工作履职所需的辅助性服务，采购人通过政府购买服务要求采购工程造价咨询服务，服务内容包括但不限于概、预算编制及审核、竣工结算审核。

2、服务要求：

2.1、造价评（协）审工作的开展

造价评（协）审工作应严格按照国家、省、市相关的法律法规及区评审中心印发的《苏州工业园区财政投资评审操作规程》等相关文件规定执行。

2.2、委托评（协）审的责任

评（协）审工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范要求。评（协）审单位对评（协）审成果的真实性、完整性、可靠性负责。评（协）审单位应保证评（协）审工作质量，服从采购人效率管理，评（协）审报告未经同意，不得自行提供给其他单位。对于评（协）审工作产生重大质量误差、评（协）审效率严重拖延、评（协）审工作要求违反各级造价行业规定及采购人相关规范，或提供不实或内容虚假的评（协）审结果以及自行对外提供评（协）审报告的，采购人将按照评（协）审单位违约进行惩处。情节严重的，依法提请有关部门追究评（协）审单位和相关责任人的行政及法律责任。

如发现评（协）审单位或评（协）审人员在评（协）审工作中存在违法违规行为的，经查实，甲方有权根据招标文件和《造价咨询业务考核办法》解除苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务合同，相关人员纳入“评（协）审人员不良记录”，并通报行业主管部门处理。触犯法律的，将移交有关部门追究评（协）审单位和相关责任人的行政和法律责任。

服务期限：合同签订之日起至整个标段所有评（协）审项目完成。

三、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目第一至第十标段为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为其他未列明行业。

第十一至第二十二标段为专门面向中小企业采购项目，所属行业为其他未列明行业。投标单位应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：

3.1咨询服务商单位负责人或股东与施工企业、施工劳务企业、工程材料供应商或施工器械租赁等工程领域相关企业存在交叉股权关系或者管理等影响社会咨询企业独立性的，不得参与本采购活动。

3.2咨询服务商应承诺具有相关造价咨询能力，且提供的造价咨询服务工作符合中华人民共和国建设部令第149号及中华人民共和国建设部令第50号等相关规定。

注：

（1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）咨询服务商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的咨询服务商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

四、本项目不接受联合体投标。

五、获取招标文件

1、时间：自本公告发布之次日起五个工作日。

2、地点：苏采云。

3、方式：苏采云。

4、售价：0.00元

六、提交（上传）投标文件：

截止时间：2026年6月9日9点30分（北京时间）

地点：苏采云

七、公告期限。

自本公告发布之日起五个工作日。

八、其他补充事宜。

1、本次招标的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网上发布；

2、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

3、不同供应商投标文件的制作机器码一致，均视为无效响应。

4、苏州工业园区政府采购管理监督电话：0512--66681110。

5、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

# 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

苏州工业园区财政审计局

地址：苏州工业园区现代大道999号

联系人：陈功               联系电话：0512-66681195

苏州工业园区财政投资评审中心

地址：苏州工业园区旺墩路168号市场大厦

联系人：宗越                 联系电话：0512-66686913

2、采购代理机构信息：

名    称：苏州铖溢林建设工程管理有限公司

地    址：苏州市东太湖路66号2号楼207室

联系方式：19951386765   联系人： 黄艳   吴鑫斌  唐杰  喻正琴

3、项目联系方式：

项目联系人： 黄艳   吴鑫斌  唐杰  喻正琴

电话：19951386765

第二章 投标人须知

# 一、说明和释义

1、说明

1.1本采购文件仅适用于苏州铖溢林建设工程管理有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州铖溢林建设工程管理有限公司。

2、词语释义

2.1 采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.2 投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.3 响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4 合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买协审服务的法人或其他组织和自然人。

2.6中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供协审服务的法人或其他组织和自然人。

2.7 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的协审服务及与提供协审服务有关的辅助服务，比如咨询、人工、提供技术援助、培训、配合措施、应急响应等及合同中规定中标人应承担的其它一切应尽义务。

2.8 天：日历日。

2.9 服务地点：合同中约定的地点。

2.10 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.11 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.12 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.13 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

# 二、投标人（供应商）

3供应商资格要求

详见招标公告。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

# 三、采购文件的说明

7、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、采购文件的询问与澄清（修改）

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后及时提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以书面的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1在投标截止时间前，采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以发布补充通知的形式通知已获取采购文件的每一潜在投标人。补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一潜在投标人。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据财政部94号令规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，请将报名资料与质疑函一起递交。

10.3供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.4接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式

10.5联系单位：苏州铖溢林建设工程管理有限公司

10.6收件人：吴鑫斌

10.7联系电话：18251126552

10.8通讯地址：苏州市东太湖路66号2号楼207室。

# 四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13、投标文件的组成

13.1报价部分：

13.1.1开标一览表（注：本项目采用电子网上投标，在制作电子投标文件时，填写开标一览表报价时均填写所投对应标段的预算金额即可。）；

13.2资格性审查文件：

13.2.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

13.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：包括但不限于最近一年度经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

13.2.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

13.2.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料：税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

13.2.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

13.2.6法律、行政法规规定的其他条件。

13.2.7本项目的特定资格要求：详见招标公告

13.2.8未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供承诺书或网站查询截图）；

13.2.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺书）

13.2.10《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

13.3符合性审查文件：

13.3.1投标函；

13.3.2投标（响应）保证承诺书；

13.3.3协审响应服务承诺书；

13.3.4协审人员备案考勤承诺书；

13.3.5《服务要求偏离表》、《商务条款偏离表》；

13.3.6其他有关符合性证明的文件；

13.4综合评审文件：

13.4.1技术部分（评分要点及技术要求）；

13.4.2采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等；

13.4.3其他需供应商对本次响应的详细说明。

注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标人是否实质性响应采购文件的评判或评分。

投标文件由13.1~13.4款规定的内容共同组成

注：投标人所提交的其它资料文件的完整与否，将直接影响投标人是否实质性响应采购文件的评判或评分。

14、投标文件编制要求

14.1投标文件按上述要求编写，上传电子投标系统。

15、投标文件的份数和签署

15.1投标人应按本须知的规定，编制电子投标文件。

16、投标保证金：无

17、投标文件的有效期

17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

# 五、投标文件的递交

18、投标文件的密封及标记

18.1按采购文件要求提供对应电子投标文件并进行签章或签署，电子投标文件无密封性要求。

19、投标截止时间

19.1投标文件必须在投标截止时间上传至苏采云政府采购一体化平台。

19.2逾期上传的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19.3至投标截止时间对应标段投标人不足3家的，不得开标。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的电子投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、上传后，作为电子投标文件的组成部分。

20.2开标后投标人不得撤销投标。

# 六、开标和评标

21、开标

21.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人及相关方面代表参加。本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

21.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

21.3开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

21.4开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

21.5投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

21.6技术支持

在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

21.7澄清

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

22、资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

22.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

22.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

22.2.2查询渠道：统一登录“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

22.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评标委员会应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

22.3经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。

22.4不同投标单位递交的投标文件制作机器码不得相同，评标委员会将对各投标单位递交投标文件的制作机器码进行统一核查。如有不同投标单位递交的投标文件制作机器码相同的情况均视为无效投标，并由采购代理机构将相关情况汇报财政监管部门处理。

22.5资格审查合格投标人不足3家的，不得评标。

23、评标委员会

23.1评标委员会成员依法组建；

23.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

23.3评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.3.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的实质性要求；

23.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.3.3对投标文件进行比较和评价；

23.3.4确定中标人；

23.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

23.4评标委员会成员应当履行下列义务：

23.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.4.4参与评标报告的起草；

23.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

23.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

24、评标内容的保密

24.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

25、对投标文件初审

25.1评委会将对资格符合的投标文件进行符合性审查。即依据采购文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.2投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

25.2.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

25.2.2投标人拒绝修正错误；

25.2.3投标人只投了同一标段中部分内容；

25.2.4投标人的投标文件中出现评委会认为不应雷同的；

25.2.5其他被评委会认定无效的情况。

25.3实质性响应的投标应该是与采购文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中买方的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

25.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.5除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.6采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.7对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26、废标

# 26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3因重大变故，采购任务取消的。

# 26.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。

27、投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

# 七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标并根据采购人委托确定中标人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

28.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内对质疑内容做出答复。

29、合同授予标准

29.1采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应采购文件要求和按评分方法和标准规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购程序取消其中标资格。

30、中标通知书

30.1确定中标人后，采购代理机构将在规定时间内向中标人发出书面中标通知书。在中标通知书中明确中标人的中标内容、服务内容及标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同。

31.2签订合同及合同条款应以采购文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由不得放弃中标。

# 八、其他事项

32、中标服务费，领取中标通知书时中标人向招标代理机构一次性付清。

本项目各标段代理服务费为：

第一标段：人民币（¥1000.00元）

第二标段：人民币（¥1000.00元）

第三标段：人民币（¥1000.00元）

第四标段：人民币（¥1000.00元）

第五标段：人民币（¥1000.00元）

第六标段：人民币（¥1000.00元）

第七标段：人民币（¥1000.00元）

第八标段：人民币（¥1000.00元）

第九标段：人民币（¥1000.00元）

第十标段：人民币（¥1000.00元）

第十一标段：人民币（¥1000.00元）

第十二标段：人民币（¥1000.00元）

第十三标段：人民币（¥1000.00元）

第十四标段：人民币（¥1000.00元）

第十五标段：人民币（¥1000.00元）

第十六标段：人民币（¥1000.00元）

第十七标段：人民币（¥1000.00元）

第十八标段：人民币（¥1000.00元）

第十九标段：人民币（¥1000.00元）

第二十标段：人民币（¥1000.00元）

第二十一标段：人民币（¥1000.00元）

第二十二标段：人民币（¥1000.00元）

收款信息：苏州铖溢林建设工程管理有限公司高新区分公司

开户银行名称：中国农业银行股份有限公司长桥支行

银行账号： 10539501040041789

33、监督

33.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34、验收

34.1验收:

本项目将根据政府采购法及相关法规，以及《江苏省政府采购履约脸收管理办法》和苏州工业园区财政审计局《关于进一步加强履约脸收管理的通知》等文件的规定，采购人对供应商进行履约脸收，经采购人确认验收合格的，将出具《政府采购履约脸收书》。《政府采购履约脸收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函

投标函

苏州铖溢林建设工程管理有限公司：

我方收到贵公司号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的全部内容。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后    天。

4、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，也愿意接受贵方对我方提供所有资料的核查。若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权根据评标委员会的评审结果决定中标者，还认为贵方有权根据评标委员会的评审结果接受或拒绝所有的投标者。

6、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

8、我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，采购人有权取消我方的中标资格。

9、如果我方中标，我方愿意在签订前按招标文件规定支付中标服务费；

10、与本投标有关的通讯地址：

单位：                              联系人：

地址：                              邮政编码：

手机号码：

投标方：（单位盖章）

单位法定代表人或被授权委托人：（签字或签章）

年月日

格式2、开标报价一览表

按苏采云系统中统一格式填报

格式3、开标一览表（报价承诺书）

开标一览表（报价承诺书）

项目名称：苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务项目

项目编号：JSZC-320591-CYLY-G2026-0006我公司承诺中标后本项目咨询业务费按照招标文件规定执行。

投标单位（公章）：

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日

格式4、法人授权委托书

# 法人授权委托书

本授权委托书声明：我  X  XX（姓名）系X   XX      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托X  XX（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州铖溢林建设工程管理有限公司组织实施的编号为   X   XX号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖公章）

法定代表人：（签字或签章）

被授权委托人：（签字或签章）

年    月    日

格式5、评审要素的基本情况表

# 评审要素的基本情况表

| 名称 |  | 投标人情况（自评） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位类似服务经验 | 1.2024年-2025年（以报告出具时间为准）的工程概算编审业务 |  |  |
|  | 2.2024年-2025年（以报告出具时间为准）的工程预算编制业务 |  |  |
|  | 3. 2024年-2025年（以报告出具时间为准）的工程结算审核业务 |  |  |
| 拟投入人员的素质及专业水平 | 1.拟投入造价从业人员执业资格情况 |  |  |
|  | （1）拟投入一级注册造价工程师 |  |  |
|  | （2）拟投入其他造价从业人员 |  |  |
|  | 2.拟投入人员专业配备情况 |  |  |
|  | 3.拟投入造价从业人员职称情况 |  |  |
|  | 4.拟投入造价从业人员 2024年至2025年完成的项目业绩情况 |  |  |
| 咨询服务工作方案 | 1.服务工作方案 |  |  |
|  | ①项目组织管理及人员岗位职责 |  |  |
|  | ②项目计划管理与进度保障措施 |  |  |
|  | ③项目协审工作要点 |  |  |
|  | ④项目实施程序和流程 |  |  |
|  | ⑤项目风险防范与控制 |  |  |
|  | ⑥企业服务优势 |  |  |
|  | ⑦质量控制制度 |  |  |
|  | ⑧保密制度 |  |  |
|  | 2. 服务响应便捷性方案 |  |  |
|  | 3. 突发应急响应措施 |  |  |
|  | 自评得分汇总 |  |  |

各投标单位必须填写该表格，若各投标单位在填写以上内容时表格不够可按以上顺序自制表格填写。若不填写该表格或填写内容不真实，则评标委员会有权认定为未提供以上资料而取消其中标资格。

法定代表人或其被授权委托人：（签字或盖章）

投标人：（公章）

日期

格式6：偏离表（技术、商务）：要求对商务及技术中所有偏离逐一进行列明

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务偏离 |  |  |  |
| 技术偏离 |  |  |  |
| .... |  |  |  |
| .... |  |  |  |
| .... |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或签章）

日期：         年         月       日

格式7：评（协）审响应服务承诺书

评（协）审响应服务承诺书

因概算、预算、结算以及工程变更预审中需现场核实以及突发应急事件的现场评审需要，为保证苏州工业园区政府投资项目评（协）审工作质量和效率，做好造价评（协）审工作，我公司承诺保证必要的评（协）审响应服务时间，具体如下：

一、我公司保证所提供的工程造价咨询服务符合造价行业规范，服从采购人的评（协）审规章制度，达到采购人工作标准和要求。

二、我公司保证中标后，如采购人对工程造价工作有任何工作安排，如资料交接、答疑、会议、踏勘、对账等，相应专职负责人、评（协）审项目负责人及专业工程师务必在分钟之内到达现代大厦或苏州工业园区政府投资评（协）审项目现场，响应评（协）审工作（交接资料、报送报告、现场踏勘、参加会议、对账等）。

三、如我公司在服务期内，被发现未在承诺时间内响应评（协）审工作，实质性违背评（协）审响应服务承诺书情况一次的，则采购人有权终止我司的苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为虚假投标的证据。

四、为满足   分钟评（协）审响应服务时间，我公司派驻评（协）审人员的驻点办公场所地址为               ，距离现代大厦   公里。如暂无驻点场所，将承诺在中标后1个月内确定规定范围内的驻点办公场所，并向采购人备案。我公司将制定完善的人员及组织措施保障评（协）审工作服务响应（详见投标文件响应保障措施），服从采购人的管理。

五、负责部门：          联系人：                  手机号码：

投标人：（公章）

法定代表人或其被授权委托人（签字或盖章）

投标人地址：

投标人联系电话：

日期：

格式8：评（协）审人员备案考勤承诺书

评（协）审人员备案考勤承诺书

为保证苏州工业园区政府投资项目评（协）审工作顺利开展和评（协）审工作效率有效提升，体现造价评（协）审工作的服务性质，履行评（协）审服务响应承诺，我公司承诺拟投入评（协）审人员安排如下：

- 我公司实际将投入一级注册造价工程师名、其他造价从业人员名参与本招标书范围内的评（协）审服务，其中：擅长安装专业     人次；擅长交通运输专业    人次；擅长水利专业    人次，实际投入人员与本次投标承诺的拟派人员一致。本承诺书承诺的评（协）审人员数量保证与后续附表中造价从业人员一致，如不一致，则同意评标时以较低数量为准。

- 我公司承诺投入的评（协）审人员按服务响应承诺提供评（协）审服务，统一向采购人报备并接受考勤管理。报备时保证一级注册造价工程师的执业注册信息、社保、档案信息一致，其他造价从业人员的职业资格、社保、档案信息一致。

- 我公司承诺服务期内投入的评（协）审人员总数及一级注册造价工程师数量不低于投标承诺。中标后三个月内我公司投入的评（协）审人员与投标承诺人员完全一致。如三个月后我公司需要更换评（协）审人员，将采购人提交申请并满足前述承诺，经采购人同意后更换。

- 我公司拟投入评（协）审人员同意接受采购人的备案、考勤等工作管理，并在中标后一个月内完成投入人员的考勤备案登记，服从采购人的工作安排。如实际工作中违背本承诺，则采购人有权按照本招标文件的相关约定进行惩处。情节严重的，采购人有权终止苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为虚假投标的证据。

五、负责部门：      联系人：        手机号码：

投标人：                 （公章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

投标人地址：

投标人联系电话：                          日期：
格式9、拟投入一级注册造价工程师、其他造价从业人员汇总一览表

# 拟投入一级注册造价工程师、其他造价从业人员汇总一览表

| 序号 | 姓名 | 造价职业资格及注册证（造价工程师或其他造价从业人员），提供索引 | 社保编号 | 职称情况 | 专业情况 | 执业印章（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级注册造价工程师 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他造价从业人员 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其被授权委托人：（签字或盖章）

投标人（公章）

日期：

注：

1、本表格顺序依照《拟投入一级注册造价工程师、其他造价从业人员汇总一览表》顺序填写，并在职业印章栏盖造价从业人员执业印章（提供注册/资格证明，并提供缴纳最新一期的社会养老保险记录。已在投标截止日前办理注册手续且正处于注册过程中的一级造价工程师或其他造价从业人员需另行提供行政主管部门注册执业证明并提供职业资格证。造价从业人员具有一级造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格，一级注册造价工程师资质按照执业印章内容计取；最新一期社保（至少为近三个月内任意一期）等证明资料应在投标前准备到位。重复申报职业资格人员或造价执业注册证书与执业印章不一致的，评标时不予认可。其他造价从业人员按照职业资格、社保内容计取，重复申报职业资格人员不予计取）；

2、一级造价工程师和其他造价从业人员提供资格证书和执业注册证书复印件；

3、表中的索引指的是该项内容所提供的证明材料（如职业证书、从社保局下载的社保证明、职称证书等复印件，须加盖公章）。如社保等证明材料为汇总表，需重点标注便于评审；

格式10、拟投入人员的专业配备情况汇总表

拟投入人员的专业配备情况汇总表

| 安装工程专业人员 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 专业 | 资格证书编号 | 页码 | 执业印章 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 交通工程专业人员 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 水利工程专业人员 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：

本表内所填报人员为拟投入一级造价工程师、其他造价从业人员评分项中评审合格人员，拟投入人员专业水平以该人员职业资格证书或执业注册证书证明为准。

法定代表人或其被授权委托人：（签字或盖章）

投标人（公章）                         日期：

格式11、2024年至2025年（以报告出具时间为准）的工程概算编审业务

2024年至2025年（以报告出具时间为准）的工程概算编审项目汇总表

| 序号 | 委托单位 | 项目名称 | 概算编审金额 | 完成时间 | 报告编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 2025年 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |

法定代表人或其被授权委托人：（签字或盖章）

投标人（公章） 日期：

格式12、2024年至2025年（以报告出具时间为准）的工程预算编制业务

2024年至2025年（以报告出具时间为准）的工程预算编制项目汇总表

| 序号 | 委托单位 | 项目名称 | 预算编制金额 | 完成时间 | 报告编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 2025年 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |

法定代表人或其被授权委托人：（签字或盖章）

投标人（公章） 日期：

格式13、2024年至2025年（以报告出具时间为准）的工程结算审核业务

2024年至2025年（以报告出具时间为准）的工程结算审核项目汇总表

| 序号 | 委托单位 | 项目名称 | 结算审定金额 | 完成时间 | 报告编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 2025年 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |

法定代表人或其被授权委托人：（签字或盖章）

投标人（公章）                                日期：

格式14、拟投入造价从业人员2024年至2025年完成的项目业绩情况

拟投入造价从业人员2024年至2025年完成的项目业绩情况

| 一 | 概算编审项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 委托单位 | 项目名称 | 概算编审金额 | 完成时间 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 二 | 预算编制项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 委托单位 | 项目名称 | 预算编制金额 | 完成时间 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 三 | 竣工结算项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 委托单位 | 项目名称 | 结算审定金额 | 完成时间 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 四 | 公共基础设施（除轨道交通外）项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 委托单位 | 项目名称 | 审定金额 | 完成时间 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 五 | 智能化项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 委托单位 | 项目名称 | 审定金额 | 完成时间 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

投标人（公章）

日期：
格式15、企业响应服务保障基本情况表

| 企业响应服务保障基本情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 |  |  |  |
| 单位名称 |  | 办公地址 |  |
| 与甲方的道路距离 |  | 最大响应时间 |  |
| 承诺派驻一级注册造价工程师数量 |  | 承诺派驻其他造价人员数量 |  |
| 保障响应时间交通方式 |  |  |  |
| 方式1 |  | 方案简述 |  |
| 方式2 |  | 方案简述 |  |
| 方式3 |  | 方案简述 |  |
| ... |  |  |  |

格式16、委托方证明

委托方证明

兹证明以下项目由（委托单位）委派（受委托单位）负责业务，项目信息经查属实。

| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 委托单位 | 项目金额（万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

特此证明！

证明单位（盖章）：

日期：

备注：

- 项目类型包括概算编审、预算编制，结算审核。

- 项目金额填写审定金额。

3、概算编审、预算编制，结算审核业务以出具报告时间为准。

格式17、付款方式

| 付款方式 |  |
| --- | --- |
| 基本情况 |  |
| 单位名称 |  |
| 联系人 |  |
| 付款方式（在方式1或方式2中选择一项打√） |  |
| □方式1 | 不采取预付款方式，签订合同后，具体评（协）审费用依据招标文件中明确的付费方式，按具体委托项目考核情况计取。 |
| □方式2 | 采取预付款方式，签订合同后，七个工作日内甲方支付乙方合同金额的10%作为预付款，同时乙方须提交合同金额10%的银行保函给甲方，具体评（协）审费用依据招标文件中明确的付费方式，按具体委托项目考核情况计取，银行保函于乙方应计取咨询费至合同金额10%后七个工作日内一次性退还（无息）。 |

法定代表人或其被授权委托人：（签字或盖章）

投标人（公章） 日期：

# 格式18、中小企业声明函（如属）

中小企业声明函（如属）

苏州铖溢林建设工程管理有限公司 ：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（公章）：

日  期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

# 格式19、残疾人福利性单位声明函（如属）

残疾人福利性单位声明函

苏州铖溢林建设工程管理有限公司 ：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式20、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州铖溢林建设工程管理有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为 号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或被授权委托人：（签字或签章）

投标人：（盖公章）

日  期：        年月 日

（2）投标人情况表

投标人情况表

投标人（盖公章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（3）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，在苏采云系统中要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

格式21、服务方案

服务方案

提示： 1、投标人应针对本次采购项目特点编写公司中标后拟采取的详细的协审服务方案，包括人员安排、时间安排、组织计划等，以及遇突发事件的应急措施等。 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人名称（盖章）：

第四章 采购书

受苏州工业园区财政审计局、苏州工业园区财政投资评审中心之委托，苏州铖溢林建设工程管理有限公司作为采购代理机构，对苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加投标。

# 一、采购编号：JSZC-320591-CYLY-G2026-0006号

# 二、采购内容：苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务

# 三、采购要求：

1、招标内容：

根据苏州工业园区管委会的要求，采购人责对财政性资金投资项目的概算、预算、结算、决算进行评价与审查，对项目资金使用及其他财政专项资金使用情况进行核查和追踪问效，并合理地审定投资项目支出。为加强评审工作履职所需的辅助性服务，采购人通过政府购买服务要求采购工程造价咨询服务，服务内容包括但不限于概、预算编制及审核、竣工结算审核。

每个标段拟确定一位中标单位。具体协审项目详见标段项目清单。

注：

1、项目预算编制单位或全过程跟踪审计单位与结算评审单位原则上不能为同一家单位，如遇到以上需回避的项目，投标人不得参与包含该项目评（协）审内容的标段。

2、因政策原因取消或临时调整项目，采购人有权在评（协）审委托合同中调整，评（协）审单位应按要求完成评（协）审服务工作。

2、确定造价评（协）审单位后的其他要求：

2.1造价评（协）审工作的开展

造价评（协）审工作应严格按照国家、省、市相关的法律法规及区评审中心印发的《苏州工业园区财政投资评审操作规程》等相关文件规定执行。

2.2业务费支付

2.2.1完成评（协）审服务的项目，按照附表《苏州工业园区政府投资项目工程造价咨询服务收费标准》明确的计费标准，并结合项目评（协）审业务质量考核情况和项目评（协）审质量复核监督情况，由采购人统一安排向评（协）审单位支付评（协）审业务费。

2.2.2具体完成项目的评（协）审费用，根据委托项目的评审金额、评（协）审内容、评（协）审考核得分等情况综合计算对应的评（协）审费用。具体为：根据本招标文件付费标准、委托项目的评审内容及金额，计算标准费用，并以该项目考核的扣分情况作为依据，按照《苏州工业园区政府投资项目工程造价咨询服务收费标准》中的付费标准下浮计取。（具体详见附表）

2.2.3受委托的造价评（协）审单位不得擅自向被评审单位收取任何费用。如评（协）审单位存在擅自收取费用行为，采购人有权终止苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务合同。情节严重的，依法提请有关部门追究评（协）审单位和相关责任人的行政及法律责任。

2.3委托评（协）审的责任

评（协）审工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范要求。评（协）审单位对评（协）审成果的真实性、完整性、可靠性负责。评（协）审单位应保证评（协）审工作质量，服从采购人效率管理，评（协）审报告未经同意，不得自行提供给其他单位。对于评（协）审工作产生重大质量误差、评（协）审效率严重拖延、评（协）审工作要求违反各级造价行业规定及采购人相关规范，或提供不实或内容虚假的评（协）审结果以及自行对外提供评（协）审报告的，采购人将按照评（协）审单位违约进行惩处。情节严重的，依法提请有关部门追究评（协）审单位和相关责任人的行政及法律责任。

如发现评（协）审单位或评（协）审人员在评（协）审工作中存在违法违规行为的，经查实，甲方有权根据招标文件和《造价咨询业务考核办法》解除苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务合同，相关人员纳入“评（协）审人员不良记录”，并通报行业主管部门处理。触犯法律的，将移交有关部门追究评（协）审单位和相关责任人的行政和法律责任。

对于在本次委托评（协）审服务期内，如有两家及以上中标单位发生合并情况的，以合并后的新单位作为评（协）审单位；如有中标单位与其他造价咨询机构发生合并事宜的，则以行业主管部门认定的继承原有中标单位承接业务能力的单位作为新的中标单位；如有中标单位发生分立的，则在行业相关规定范围内，由分立双方协议认可继承评（协）审服务采购供应商资格的分立后的一方作为新的中标单位；如中标单位破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，中标单位自动失去苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务资格。在合同有效期内，中标单位不得擅自变更、转让、租借审计服务资格。中标单位发生以上变更后，应按以上原则提供相应资料报采购人，经采购人审核同意后，后续单位方可继承苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务资格。同时，继承单位应满足本招标文件要求及其原有投标承诺。

2.4评（协）审工作的考核

采购人对本次采购的所有标段项目的服务单位从响应承诺实施情况、评（协）审工作要求、评（协）审质量、评（协）审效率、评（协）审工作态度、档案管理等方面进行考核并按相应考核规定扣分。评（协）审单位的工作必须接受采购人的考核，并接受采购人根据考核结果做出的奖惩。如评（协）审单位出具评（协）审报告后，经抽查复核、其他主管部门检查或工程实践等情况中被发现存在工作效率、执业质量、服务水平、工作要求等方面存在具体问题的，采购人有权对相应评（协）审单位追加考核处罚直至解除苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务合同。对不同意参加考核的评（协）审单位，视为违反采购服务合同约定，按照严重违约条件进行惩处，可终止苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。

当评（协）审单位的累计扣分达到30分时，采购人有权终止苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务合同，取消该单位未委托的评（协）审项目资格，被取消评（协）审的评（协）审项目，评（协）审费用不予计取，并通报行业主管部门或其他相关部门，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。已开始评（协）审的项目应在采购人规定时间内完成评（协）审工作，如在采购人规定时间内无法完成的，采购人有权取消终止该评（协）审项目，评（协）审项目另行安排，评（协）审费用不予计取。

对于违反廉政规定的评（协）审人员，将不得从事后续项目的评审工作并取消评（协）审资格，同时自取消评（协）审资格之日起2年内不接受其作为苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务项目投入人员。对于违反廉政规定的评（协）审人员所在单位，采购人有权终止苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务合同，取消该单位未委托的评（协）审项目资格，被取消评（协）审的评（协）审项目，评（协）审费用不予计取，并通报行业主管部门或其他相关部门，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。已开始评（协）审的项目应在采购人规定时间内完成评（协）审工作，如在采购人规定时间内无法完成的，采购人有权取消终止该评（协）审项目，评（协）审项目另行安排，评（协）审费用不予计取。

2.5评（协）审工作的进度管理

评（协）审单位应在规定的期限内出具符合要求的评（协）审初步报告，具体期限详见《造价咨询业务考核办法》。

2.6评（协）审工作的响应

因概算、预算、结算、以及工程变更预审中需现场核实以及突发应急事件的现场评审需要，为保证政府投资评（协）审工作效率和服务质量，中标单位需提供《评（协）审响应服务承诺书》，保证评（协）审工作响应时间符合采购人要求，即经批准的评（协）审实施方案内的评（协）审人员从接到采购人工作指令起，到达现代大厦或评（协）审项目现场时间不超过承诺响应时间，并提供合理的人员组织、交通组织等响应保障方案。

如评（协）审单位在中标通知书发出之日起30天内未能在其《评（协）审响应服务承诺书》中承诺的地点设立办公场所或未能按《评（协）审人员备案考勤承诺书》中承诺的拟投入本项目人员数量配备齐全并完成投入人员的考勤备案登记的，则采购人有权终止苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为虚假投标的证据。

如评（协）审单位在服务期内，被发现未在承诺时间内响应工作的，每发现一次扣5分并计入综合考核扣分。

中标单位投标时承诺的拟投入项目评（协）审人员在项目服务期内应全部到位，接受采购人考勤考核。评（协）审人员须无条件接受并配合任何考勤考核措施办法，不接受考勤考核，视为违约。采购人保留不定期对评（协）审单位人员的到位情况做突击检查的权利，承诺投入人员80%以上在承诺地点办公的视为合格，发现一次不合格扣5分并计入综合考核扣分。

2.7评（协）审人员要求

中标单位须为本项目拟派一级注册造价工程师、其他造价从业人员及相关管理人员以确保甲方委托项目的顺利实施。本招标文件所指的一级注册造价工程师，是指根据《住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发<造价工程师职业资格制度规定><造价工程师职业资格考试实施办法>的通知》（建人〔2018〕）67号）、《水利部关于印发<注册造价工程师（水利工程）管理办法>的通知》（水建设〔2021〕334号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据人事部建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册、水利工程造价工程师资格证书并注册为一级水利造价工程师的造价从业人员。

其他造价从业人员是指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业的造价从业人员，主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价工程师资格证书的，以及具备全国建设工程造价员资格证书并取得江苏省中级及以上造价员资格的造价从业人员。

本次招标各服务标段均按其项目要求需具备多类型造价专业要求。

中标单位项目拟派人员不得低于承诺的人员数量，且须统一向甲方报备。一级注册造价工程师的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致，其他造价从业人员的社保均须与投标文件中提供的一致。拟派人员在整个服务期内应保持稳定，如因离职、退休等情况导致人员变动，评（协）审单位应按以上要求统一报备、及时变更，但实际投入的一级注册造价工程师、其他造价从业人员不得低于承诺的人员数量。

如中标单位实际投入的评（协）审人员不满足承诺的数量、备案、考勤等要求，采购人有权按照本招标文件的相关约定进行惩处。情节严重的，采购人有权终止苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。

2.8评（协）审资料归档

评（协）审单位完成评（协）审任务后，应及时按照要求及造价行业规范做好已完项目的归档工作，包括但不限于评（协）审成果文件、送审图纸和标底、招标文件等资料的纸质版及电子版。采购人将不定期对评（协）审单位的资料归档情况进行检查，如检查中发现评（协）审资料保存有缺漏或不符合采购人相应要求的，发现一次扣5分并计入综合考核扣分。

2.9违约责任

评（协）审单位应履行评（协）审工作责任并接受采购人的业务指导。评（协）审工作应符合相关法律法规和规范要求，并满足委托单位的工作要求、评（协）审工作规范和评（协）审工作流程。评（协）审单位未履行评（协）审工作责任、违反本招标文件及评（协）审采购服务合同约定，或在工作要求、工作效率和工作质量上出现差错，采购人有权视情况采取相应措施进行惩处，情节严重者终止苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务合同，并通报政府采购及相关行业主管部门，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。

2.10．相关附表

附表一：苏州工业园区政府投资项目工程造价咨询服务收费标准

附表二：各标段评（协）审项目清单

2.11.其他要求：

2.11.1投标人应具备丰富得类似项目服务经验，并在投标文件中提供与本项目服务内容相关的类似项目服务经验证明材料（包括类似工程预算编制业务及工程结算审核业务）

2.11.2投标人至少需为本项目配备10名一级注册造价工程师及5名其他造价从业人员；

2.11.3其中主要协审服务人员应当具有与开展本项目服务内容相适应的相关高级职称；

2.11.4拟投入协审服务人员中至少3名具有安装专业；

2.11.5拟投入协审服务人员中至少有1名具有交通运输工程专业；

2.11.6拟投入协审服务人员中至少有1名具有水利工程专业；

2.11.7拟投入造价从业人员应当具备丰富的相关协审服务工作经验，包括采购清单中涉及的工程概算编审项目、工程预算编制项目、工程结算审核项目、公共基础设施（除轨道交通外）项目咨询服务、智能化项目咨询服务。

2.11.8各投标人需根据采购要求制定有针对性的协审服务方案，内容包含但不限于以下方面：

①项目组织管理及人员岗位职责

②项目计划管理与进度保障措施

③项目协审工作要点

④项目实施程序和流程

⑤项目风险防范与控制

⑥企业服务优势

⑦质量控制制度

⑧保密制度

2.11.9各投标人应针对本项目提供有针对性的服务响应便捷性方案，方案应包含提供协审服务的模式方法及便捷性说明等内容。

2.11.10各投标人应针对本项目提供有针对性的应急响应预案，方案应包含常规评（协）审工作以外如遇应急任务的响应措施及质量保证措施等内容。

四、综合说明及其它要求：

1、投标人提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案

2、投标人必须承诺满足招标文件中提出的全部服务要求，同时明确详细的服务方案。如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、中标单位对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标单位承担。

4、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以政府采购网发布的内容为准。

第五章 拟签订合同主要条款

合同编号：

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据采购编号          政府采购文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次成交的标的物事宜，签订本合同书。

一、乙方通过招投标获得苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务供应商资格，完成中标标段相应项目及造价评（协）审内容的评（协）审服务工作。

二、合同有效期为：合同签订之日起至整个标段所有评（协）审项目完成

三、合同金额不得超过人民币：     万元（各标段预算金额），具体评（协）审费用依据招标文件中明确的计费方式，按具体委托项目考核情况计取。

经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前10个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。

四、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同书的组成部分，即：

1、本合同书；

2、中标通知书；

3、投标文件及其附件（含投标人在评标期间递交和确认并经招标人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4、招标文件。

五、税费：

中国政府根据现行税收法律法规规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

六、双方职责

甲方职责：

1、按照招标文件及附件要求、投标文件、合同约定等对乙方服务进行验收并考核管理；

2、按时支付评（协）审服务费。

乙方职责：

1、乙方应建立质量管理体系，严格执行评审操作规程、业务指导规程等评审规章制度，确保项目评（协）审质量。项目评（协）审应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关执业规范及甲方的工作要求和工作规范。乙方对评（协）审成果的真实性、完整性、可靠性负责。

2、乙方应在中标后一个月内具备响应服务驻点办公场所，拟派人员整个服务期应保持稳定，拟派人员未经甲方同意不得擅自更换且数量不低于承诺数量，并服从甲方人员备案、考勤及考核管理，人员考勤合格率应符合招标书要求。

3、乙方的工作必须接受甲方根据本招标文件及其附件约定开展的考核，主要考核内容包括工作效率、执业质量、服务水平、工作要求等方面，并接受甲方根据考核结果做出的奖惩。对乙方不同意参加考核以及不配合考核的，甲方有权终止本合同，并且乙方无权要求甲方支付任何款项。

4、乙方应确保项目评（协）审质量，按时完成评（协）审工作，时间要求以招标文件及具体项目时间按排为准。

5、乙方的评（协）审成果只向甲方提供，不得自行提供给其他单位。对于评（协）审工作产生重大质量误差、评（协）审效率严重拖延、评（协）审工作要求违反各级造价行业规定及甲方评审规范，以及提供不实或内容虚假的评（协）审成果以及自行对外提供评（协）审成果的，除由乙方自行承担责任外，甲方有权按要求进行严格考核并采取必要惩罚措施，包括扣分、扣减评（协）审费用、直至终止乙方苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务项目资格。情节严重的，依法提请有关部门追究评（协）审单位和相关责任人的行政及法律责任。

6、因概算、预算（标底）、竣工结算评审中需现场核实以及突发应急事件的现场评审需要，为保证评（协）审工作效率和服务质量，做好造价评（协）审工作，乙方应投标承诺保证评（协）审工作响应时间。如乙方在服务期内，被发现违背投标承诺的，则甲方有权进行处罚，包括但不限于扣分、扣减评（协）审费用、终止双方工程造价委托评（协）审服务合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理。

七、违约责任

1、甲方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，乙方可依法向甲方要求经济赔偿。

2、乙方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，甲方可按相关法律、法规和招标文件中约定的文件的规定进行处罚，可以采取扣分、扣减评（协）审费用、终止苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务项目合同等处罚措施。情节严重的，将通报行业主管部门、政府采购监督管理部门或其他相关部门进行处理。

3、甲方、乙方可就违反评（协）审服务合同规定或违纪事项向相关部门投诉。

4、经甲方及相关部门联合核查，如情况属实则投诉有效，将作为有效投诉记录在案。

八、不可抗力

1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担没收履约保证金、误期赔偿或终止合同的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行评（协）审服务义务的协议。

九、合同的解除：

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得擅自转让。

4、出现下列情况之一的，甲方有权解除合同：

4.1经查实乙方存在行贿或有收受、索要被评审单位提供的各种财物和免费服务等严重违反国家、行业以及评审规范的行为的；

4.2在合同有效期内，被行业主管部门取消经营资格的；

4.3在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借评（协）审服务商资格的；

4.4乙方不如实反映情况，提供虚假材料的；

4.5乙方未按招标文件约定的价格提供服务的；

4.6乙方不同意参加考核、不接受质量复核监督的；

4.7乙方在中标通知书发出之日起30天内未能在其《评（协）审响应服务承诺书》中承诺的地点设立办公场所或未能按《评（协）审人员备案考勤承诺书》中承诺的拟投入本项目人员数量配备齐全并完成投入人员的考勤备案登记的；

4.8乙方在造价咨询服务中，在工作要求、工作质量、工作效率及服务质量上出现严重差错，达到招标文件规定的条件时；

4.9受政策影响导致合同无法履行的；

4.10其他未尽情况以本招标文件及其附件约定为准。

5、乙方在任何情况下都不得用任何不正当行为影响、干扰采购单位按规定的办法自主选择服务商的行为（包括回扣、非公众性赠送礼品、贬损其他商家、价格欺诈等）。一经发现甲方可根据招标文件和《造价咨询业务考核办法》解除合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。

6、乙方在履行评（协）审公务活动中，涉嫌一般职务违法的问题，甲方有权根据招标文件和他《造价咨询业务考核办法》解除合同，并移送相关纪检监察部门按程序处置。触犯法律的，甲方将移交有关部门追究评（协）审单位和相关责任人的法律责任。

7、如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，或发现多家中标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，乙方负责人或股东与施工企业、施工劳务企业、工程材料供应商或施工器械租赁等工程领域相关企业存在交叉股权关系或者管理等影响社会咨询企业独立性的情形，甲方可在任何时间以书面形式通知乙方取消其评（协）审服务商资格并解除合同。该行为将不损害或影响甲方和采购单位已经采取和将要采取的任何行动和补救措施的权力。

8、当评（协）审单位的累计扣分达到30分时，采购人有权终止苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务合同，取消该单位未委托的评（协）审项目资格，被取消评（协）审的评（协）审项目，评（协）审费用不予计取，并通报行业主管部门或其他相关部门，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。已开始评（协）审的项目应在采购人规定时间内完成评（协）审工作，如在采购人规定时间内无法完成的，采购人有权取消终止该评（协）审项目，评（协）审项目另行安排，评（协）审费用不予计取。

9、对于违反廉政规定的评（协）审人员，乙方不得安排其从事后续项目的评审工作，同时自取消评（协）审资格之日起2年内乙方不能将其作为苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务项目投入人员。对于违反廉政规定的评（协）审人员所在单位，采购人有权终止苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务合同，取消该单位未委托的评（协）审项目资格，被取消评（协）审的评（协）审项目，评（协）审费用不予计取，并通报行业主管部门或其他相关部门，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。已开始评（协）审的项目应在采购人规定时间内完成评（协）审工作，如在采购人规定时间内无法完成的，采购人有权取消终止该评（协）审项目，评（协）审项目另行安排，评（协）审费用不予计取。

十、争议处置

在执行本合同中所发生的一切争议，各方（甲方、乙方）应通过友好协商的办法进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请甲方所在地人民法院进行裁决。

十一、合同生效及其它：

1、本合同经甲乙双方签字并加盖公章。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

十二、本合同一式六份，甲方执三份，乙方执二份，招标代理机构一份。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

甲方代表：                                   乙方代表：

签订日期：  年  月  日

# 第六章 评标方法、评分标准

一、评标方法：

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，根据评标总得分排名，确定各标段综合得分排名第一的投标单位为对应标段的中标单位。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的技术文件及资格证明文件按百分制打分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、对评委的评分进行统计汇总，直接算术平均计算得分。

4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。

5、关于落实苏财购〔2026〕36号文件的要求

根据苏财购〔2026〕36号文件要求，关于推动解决政府采购异常低价问题的通知，对异常低价响应进行审查：

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4． 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

二、综合评分标准：

本次招标的评标方法采用综合评估方法，并以评分方法进行评估，总分值为100分，如未实质性响应采购文件要求的，将不得中标。

（一）投标单位类似服务经验比较（3分）

1、2024年-2025年（以报告出具时间为准）的工程概算编审业务

每出具1份工程概算编审报告的，得0.1分，本项满分1分。

2、2024年-2025年（以报告出具时间为准）的工程预算编制业务

每出、具1份工程预算编制报告的，得0.1分，本项满分1分。

3、2024年-2025年（以报告出具时间为准）的工程结算审核业务

每出具1份工程结算审核报告的，得0.1分，本项满分1分。

（需提供造价咨询合同、委托方证明（能够反映项目规模、委托单位和完成时间），否则不得分）。

概算编审项目必须提供造价咨询合同、咨询成果报告（符合造价执业规范）、委托方证明（能够反映项目规模、委托单位和完成时间）。

预算编制项目必须提供造价咨询合同、咨询成果报告（符合造价执业规范）、委托方证明（能够反映项目规模、委托单位和完成时间）。

工程结算审核项目必须提供造价咨询合同、咨询成果报告（符合造价执业规范）、项目审定单、委托方证明（能够反映项目规模、委托单位和完成时间）。

（二）拟投入人员的素质及专业水平比较（61分）

1、拟投入造价从业人员执业资格情况  40分

1.1拟投入一级注册造价工程师    20分

拟投入一级注册造价工程师满10人的，得基本分10分，每增加一人的，得0.5分，本项最高得20分。

注：根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发<造价工程师职业资格制度规定><造价工程师职业资格考试实施办法>的通知》（ 建人〔2018〕）67号 ）、《水利部关于印发<注册造价工程师（水利工程）管理办法>的通知》（水建设〔2021〕334号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据人事部建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册、或取得中国水利工程协会颁发的水利工程造价工程师资格证书并注册为一级水利造价工程师的造价从业人员。投标时应提供执业注册证书、最新一期的社会养老保险证明，如有缺失则不予认可。已在投标截止日前办理注册手续且正处于注册过程中的一级造价工程师，需另行提供设区市市级及以上造价行业主管部门注册执业过程证明及职业资格证书。造价从业人员具有一级造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格，按其投标书内签署的一级注册造价工程师执业印章或后附的造价员资格证书计取，重复申报职业资格人员或造价师执业注册证书与执业印章不一致的，评标时不予认可。

（2）拟投入其他造价从业人员 20分

拟投入其他造价从业人员满5人的，得基本分10分，每增加一人的，得0.5分，本项最高得20分。

注：指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业的造价从业人员（主要包括通过一、二级造价工程师考试取得职业资格并注册的一、二级造价师，原江苏省中级造价员，以及具备全国建设工程造价员资格证书并取得江苏省中级及以上造价员资格的造价从业人员）。投标时应提供职业资格证、最新一期的缴纳社会养老保险证明，如有缺失则不予认可。造价从业人员具有一级造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格，按其投标书内签署的一级注册造价工程师执业印章或后附的其他资格证书计取，重复申报职业资格人员或造价师执业注册证书与执业印章不一致的，评标时不予认可。

2、拟投入造价从业人员职称情况 2分

拟投入造价从业人员团队中每有一个与本项目服务内容相关的高级职称的，得0.2分，本项最高得2分。

注：拟投入人员素质及专业水平评分项第1项评审合格人员参与此项评分，需提供对应职称证书。

3、拟投入人员的专业配备情况 6分

3.1具有“安装工程”专业3人的得1分，每增加一人得0.2分，本项最高得分2分。

3.2具有“交通运输工程”专业1人的得1分，每增加一人得0.5分，本项最高得分2分。

3.3具有“水利工程”专业1人的得0.5分，每增加一人得0.5分，本项最高得分2分。

注：拟投入人员素质及专业水平评分项第1项评审合格人员参与此项评分，拟投入人员专业水平以该人员职业资格证书或执业注册证书证明为准。

注：上述投入人员情况将作为合同附件，合同期内不得擅自更换

4、拟投入造价从业人员 2024年至2025年完成或接受委托的项目业绩情况  13分

本项所指工程造价咨询项目指由拟投入人员负责或参与的工程造价咨询项目。

所提供项目咨询报告的执业签章人员须为拟投入本项目人员，且应注明拟派人员序号，如人员情况不一致，此项不得分；如因序号错误造成的后果由响应单位负责。

同一造价咨询服务内容的造价咨询项目不得在本项拟投入造价从业人员业绩中的不同评分项中重复申报（拟投入造价从业人员业绩可以与投标单位类似服务经验重复），如发现同一造价咨询服务内容的造价咨询项目重复申报，则该造价咨询项目所涉及评分项均不得分。

如项目为拟投入人员在其他单位完成，则除提供报告及相应证明外，应另行提供完成期间与咨询合同、成果报告中签章单位相对应的社保证明、执业资格注册证明。

根据《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》第16号第五条第一款规定，施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上的为必须招标的工程项目。

（1）2024年至2025年（以报告出具时间列入统计）已完成的工程概算编审项目，审定金额在400万元-5000万元（不含）的，每个得0.05分； 5000万（含）-1亿（不含）的，每个0.25分；1亿以上的，每一个得0.5分，本项最高得2分

概算编审项目必须提供造价咨询合同、咨询成果报告（符合造价执业规范）、委托方证明（能够反映项目规模、委托单位和完成时间）。

（2）2024年至2025年（以报告出具时间列入统计）已完成的工程预算编制项目，审定金额在400万元-5000万元（不含）的，每个得0.05分； 5000万（含）-1亿（不含）的，每个0.25分；1亿以上的，每一个得0.5分，本项最高得2分

（预算编制项目必须提供造价咨询合同、咨询成果报告（须符合造价执业规范）、委托方证明（能够反映项目规模、委托单位和完成时间））

（3） 2024年至2025年（以报告出具时间列入统计）已完成的工程结算审核项目，审定金额在400万元-5000万元（不含）的，每个得0.05分；5000万（含）-1亿（不含）的，每个0.25分；1亿以上的，每一个得0.5分，本项最高得5分

（工程结算审核项目必须提供造价咨询合同、咨询成果报告（符合造价执业规范）及项目审定单、委托方证明（能够反映项目规模、委托单位和完成时间））

（4） 2024年至2025年（以报告出具时间列入统计）已完成的公共基础设施（除轨道交通外）项目咨询服务（工程预算编制或工程结算审核），审定金额在400万元-5000万元（不含）的，每个得0.05分；5000万（含）-1亿（不含）的，每个0.25分；1亿以上的，每一个得0.5分，本项最高得2分

（公共基础设施主要包括市政基础设施（如城市道路、桥梁、隧道、公交场站、路灯、广场、公园绿地、室外公共健身器材，以及环卫、排水、供水、供电、供气、供热、污水处理、垃圾处理系统等）、交通基础设施（如公路、航道、港口等）、水利基础设施（如大坝、堤防、水闸、泵站、渠道等）和其他公共基础设施。本项不计取轨道交通项目。

预算编制项目必须提供造价咨询合同、咨询成果报告（符合造价执业规范）、委托方证明（能够反映项目规模、委托单位和完成时间）；

工程结算审核项目必须提供造价咨询合同、咨询成果报告（符合造价执业规范）、项目审定单、委托方证明（能够反映项目规模、委托单位和完成时间））

（5） 2024年至2025年（以报告出具时间列入统计）已完成的智能化项目咨询服务（工程预算编制或工程结算审核），审定金额在400万元-1000万元（不含）的，每个得0.1分；1000万-5000万（不含）的，每个得0.25分，5000万（含）以上的，每个得0.5分，本项最高得2分。

预算编制项目必须提供智能化项目咨询合同、咨询成果报告（需符合造价执业规范）、委托方证明（能够反映项目规模、委托单位、委托时间）。

工程结算审核项目必须提供造价咨询合同、咨询成果报告（需符合造价执业规范）、项目审定单、委托方证明（能够反映项目规模、委托单位和完成时间）。

（三）针对本项目的服务响应方案、服务方案及企业管理制度方案（36分）

1、服务工作方案16分

根据投标人提供的针对本招标项目咨询服务工作方案进行综合评定，满分16分。

服务方案（包含但不限于）：

①项目组织管理及人员岗位职责

②项目计划管理与进度保障措施

③项目协审工作要点

④项目实施程序和流程

⑤项目风险防范与控制

⑥企业服务优势

⑦质量控制制度

⑧保密制度

上述每一单项分值2分，总计16分。方案中上述单项有缺少的，相应单项不得分。

评分要点：内容是否全面、完整；整体内容是否科学、合理；是否有针对性和实际可操作性；能否满足采购需求；文字、图表等表述是否规范，有无错误；是否缺项等。

单项能全面满足评分要点内容，内容完整具体，整体可行性高的，得2分；

单项能较全面满足评分要点内容，内容较为完整具体，整体可行性较高的，得1.5分；

单项能基本满足评分要点内容，内容基本完整具体，具有基础可行性的，得1分；

单项仅能满足部分评分要点内容，内容不够完整具体，整体可行性较低的，得0.5分；

无具体内容的不得分。

2、服务响应便捷性比较（12分）：

各投标人应针对本项目提供有针对性的便捷响应服务方案，方案应包含提供协审服务的模式方法及便捷性说明等内容。

服务响应时间短，服务响应方式灵活，整体模式便捷有效，可行性高的得12分；

服务响应时间较短，服务响应方式较为灵活，整体模式较为便捷有效，可行性较高的，得9分；

服务响应时间较长，服务响应方式不够灵活，整体模式不够便捷有效，可行性较低的，得6分；

服务响应时间长，服务响应方式单一，整体模式完全不便捷，可行性低的，得3分。

没有具体内容的不得分。

3、突发应急应对措施：8分

各投标人应针对本项目提供有针对性的应急预案，方案应包含常规评（协）审工作以外如遇应急任务的应对措施及质量保证措施

应急响应时间短，应急预案内容清晰明确，合理性高的，得8分；

应急响应时间较短，应急预案内容较为清晰明确，合理性较高的，得6分；

应急响应时间较长，应急预案内容不够清晰明确，合理性较低的，得4分；

应急响应时间长，应急预案内容不清晰，合理性低的，得2分；

没有具体内容的不得分。

注：1、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

- 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明、对同类问题表述不一致或有明显文字及计算错误的内容作必要澄清、说明和补正。如投标人拒绝上述请求，则视为其投标无效。

（全文完）

附件1：

造价咨询业务考核办法

第一条  为了加强对评（协）审单位评（协）审业务的监管，规范评（协）审执业行为，提高评（协）审工作质量和效率，特制定本考核办法。

第二条本考核办法所称评（协）审单位和评（协）审人员是指经过政府采购公开招标产生的苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务商和具体参与评（协）审项目的人员。所有评（协）审单位和评（协）审人员均应接受本办法考核。

第三条各评（协）审单位在评（协）审过程中应按照造价咨询执业规范要求履行职责，接受执业质量监管。

1.评（协）审单位应认真组织评（协）审人员学习采购人制定的评（协）审工作规范，及时掌握工作规程和工作要求，并将这些规定和要求在实际工作中落实到位。

2．评（协）审单位应按照采购人的要求，挑选专业素质高、从业经验丰富、协调能力强、职业道德良好的评（协）审人员组成园区项目评（协）审单位主审人员库，评（协）审单位不得擅自变更入库人员，确需变更的，需书面取得同意。如发现擅自安排库外人员担任评（协）审项目主审的，每发现一人次扣1分。

3.评（协）审单位应根据项目情况，合理配置评（协）审人员专业结构及人员数量，明确各人员职责分工。评（协）审人员安排经审核同意后，评（协）审过程中不得随意变更。确需变更的，须以书面或电子邮件方式取得同意，评（协）审单位重新填制《评（协）审确认函》。未经同意，擅自变更评（协）审人员安排的，每发现一人次扣1分。

第四条  评（协）审单位对审核报告的真实性、完整性、准确性负责。各评（协）审单位应严格按照国家的有关法律、法规、制度规定以及有关执业道德规范要求开展评（协）审工作。触犯法律的，将移交有关部门追究评（协）审单位和相关责任人的经济及法律责任。

第五条  评（协）审单位应严守审计纪律，保守审计秘密。非评（协）审直接审计项目，未经同意，项目评（协）审人员不得单独与建设方、施工方等被审计对象接触；评（协）审单位出具的审核初稿只向采购人提供，不得自行提供给其他单位。

第六条  评（协）审单位应妥善保管各项工程造价审核资料，若有遗失，将视情节严重程度每次扣1-3分。

第七条  评（协）审单位接受编标委托时，如控制价经后期复核，未造成委托人或建设单位重大经济损失的每发生3%误差计2分；如编制工程量清单或标底价有误，导致招标失败或给业主带来较大经济损失或者对工程施工管理造成重大影响的，直接扣10分并向相关部门通报。

第八条  结算审核送审金额在500万元以下的项目，协审金额经专项抽查或复核后，审核误差在±1%（含）-±3%时扣2分；审核误差在±3%（含）-±5%时，扣5分；审核误差在±5%（含）以上时，扣10分。审核误差指复核差额与协审金额之比。

第九条  结算审核送审金额在500万元（含）-2000万元之间的项目，协审金额经专项抽查或复核后，审核误差在±1%（含）-±3%时扣6分；审核误差在±3%（含）-±5%时，扣8分；审核误差在±5%（含）以上时，扣11分。审核误差指复核差额与协审金额之比。

第十条  结算审核送审金额在2000万元（含）以上的项目，协审金额经专项抽查或复核后，审核误差在±1%（含）-±3%时，扣7分；审核误差在±3%（含）-±5%时，扣9分；审核误差在±5%（含）以上时，扣12分。审核误差指复核差额与协审金额之比。

第十一条评（协）审单位报送的咨询成果初稿，经核查发现质量存在明显差错的，将根据错误情况扣减1-3分。

第十二条  评（协）审单位应按照要求出具咨询成果报告，如出现文字、数字及时间表述等错误，将根据错误情况扣减1-3分。

评（协）审单位提交概预算评审成果时必须提供完整的咨询报告，并根据工程性质和分类提供项目技术经济指标分析表（样式签订合同后另行提供），成果中资料不全的，扣1分。

第十三条  评（协）审单位收到结算审核通知后，须在接到通知起3个工作日内，将评（协）审人员名单的电子版发采购人审核。在采购人确认评（协）审人员名单并通知评（协）审单位后3个工作日内，评（协）审单位须派人将书面的评（协）审人员名单报送采购人，并办理送审资料移交手续。

若评（协）审单位未按照上述时限办理，第一次催办，只提醒不扣分；第二次及后续催办，每次扣2分。

第十四条  评（协）审单位在确保审计质量的前提下，按约定的评（协）审期限完成评（协）审工作。评（协）审期限指从办理送审资料移交之日起至评（协）审单位将咨询成果初稿（电子稿或书面稿）提交采购人之日止的时间段。

概预算编审评（协）审期限原则上遵循相关文件要求，但特殊项目委托人或委托人相关的第三方（建设单位、代建单位等）与咨询人就咨询进度协商一致后即视为约定期限。咨询人应在约定期限内提交咨询成果。

对于协审直接审计的结算审核项目，审核初稿指协审单位已与建设、代建、施工等单位完成对账，准备进入抽查阶段或准备签订定案书的审核稿。

对于非协审直接审计的结算审核项目，审核初稿指协审单位已经审核完毕，认为可以进入对账环节的审核稿。

具体的协审期限要求为：

1．工程结算审核：

送审金额在500万元以下，协审期限为60天；（提供已对账完成的审核稿）

500（含）～2000万元，协审期限为80天；（提供已对账完成的审核稿）

2000（含）～5000万元，协审期限为60天；（提供拟对账的完整审核稿）

5000（含）～10000万元，协审期限为90天；（提供拟对账的完整审核稿）

10000（含）万元以上的，协审期限为100天。（提供拟对账的完整审核稿）

2．跟踪审计协审:

协审单位应在每月上旬报送《跟踪协审月报表》；在项目完工验收后的30天内向报送《跟踪协审报告》。

第十五条  在审核过程中，由于特殊困难或情况而影响审核进度的，评（协）审单位应及时沟通情况，并填报审核期限延期申请书，按照核准的延期天数延长审核期限。

第十六条

评（协）审单位接受编标委托时，未能按时提供工程量清单及招标控制价的，每延迟一天计1分；

评（协）审单位接受项目投资估算（预算）编审委托时，未能按时提供项目投资估算（预算）成果的，每拖延一天计0.5分；

评（协）审单位接受结算审核或者结算复核委托时，如未能在规定的期限内（含核准的延期天数）提交成果报告，采购人第一次催办，只提醒不扣分；第二次及后续催办，每次扣2分。

第十七条  评（协）审单位须在拿到建设和施工单位签字盖章的定案书后7天内，将正式书面审核报告提交采购人。如未能在规定期限内提交正式书面审核报告，采购人第一次催办，只提醒不扣分；第二次及后续催办，每次扣3分。

第十八条  评（协）审单位在接收资料后5天内，提交审核实施方案及要求补充提交资料的清单。

若评（协）审单位未按照上述要求完成相关工作，扣1～3分。

咨询人提交成果时必须提供完整的咨询报告，并根据工程性质和分类提供项目技术经济指标分析表（样式签订合同后另行提供），成果中资料不全的，扣1分。

第十九条  对于采购人催办的其它事项，若评（协）审单位未及时办理，第一次催办，只提醒不扣分；第二次及后续催办，每次扣1分。

第二十条  在考核周期内，采购人将对评（协）审单位的动态考核情况记录在案，并在落实处罚措施前将有关情况考核结果动态通报评（协）审单位。

1．概预算编审工作，考核扣分2分，该项目咨询费用按照附表标准的90%计取；考核扣分5分，该项目咨询费用按照附表标准的70%计取；考核扣分10分及以上，该项目咨询费用按照附表标准的50%计取，情节严重者，委托人将视程度从咨询人本合同所有项目未结算款中扣除总费用的10%-50%。

2．工程结算送审在500万元以下，考核扣分2分（含）-5分，评（协）审费用按照附表标准的90%计取；考核扣分5分（含）-10分，评（协）审费用按照附表标准的70%计取；考核扣分10分（含）-12分，评（协）审费用按照附表标准的50%计取。当考核扣分超过12分（含）时或报告差错产生重大影响，扣除全部评（协）审费用。其中：审核误差在±1%（含）-±2%时，评（协）审费用按90%计取，在±2%（含）-±3%时，评（协）审费用按80%计取，在±3%（含）-±4%时，评（协）审费用按70%计取，在±4%（含）-±5%时，评（协）审费用按60%计取，在±5%（含）以上时，评（协）审费用按50%计取，当考核扣分处罚与审核误差处罚不一致时，从严处理。

3.工程结算送审在500（含）-2000万元之间，考核扣分6分（含）-8分，评（协）审费用按照附表标准的90%计取；考核扣分8分（含）-11分，评（协）审费用按照附表标准的70%计取；考核扣分11分（含）-13分，评（协）审费用按照附表标准的50%计取。当考核扣分超过13分（含）时或报告差错产生重大影响，扣除全部评（协）审费用。其中：审核误差在±1%（含）-±2%时，评（协）审费用按90%计取，在±2%（含）-±3%时，评（协）审费用按80%计取，在±3%（含）-±4%时，评（协）审费用按70%计取，在±4%（含）-±5%时，评（协）审费用按60%计取，在±5%（含）以上时，评（协）审费用按50%计取，当考核扣分处罚与审核误差处罚不一致时，从严处理。

4．工程结算送审在2000（含）万元以上，考核扣分7分（含）-9分，评（协）审费用按照附表标准的90%计取；考核扣分9分（含）-12分，评（协）审费用按照附表标准的70%计取；考核扣分12分（含）-15分，评（协）审费用按照附表标准的50%计取。当考核扣分超过15分（含）时或报告差错产生重大影响，扣除全部评（协）审费用。其中：审核误差在±1%（含）-±2%时，评（协）审费用按90%计取，在±2%（含）-±3%时，评（协）审费用按80%计取，在±3%（含）-±4%时，评（协）审费用按70%计取，在±4%（含）-±5%时，评（协）审费用按60%计取，在±5%（含）以上时，评（协）审费用按50%计取，当考核扣分处罚与审核误差处罚不一致时，从严处理。

第二十一条  园区审计局抽审监督的项目，对出具项目送审金额的中介单位考核参照第七条、第八条、第九条，审核误差指项目审核差额与送审金额之比，考核结果将书面通报建设单位。扣分计入该单位的累计扣分，有关收费按照建设单位的相关规定执行。

第二十二条 项目复核和抽查复审程序应按照采购人的相关要求执行。

第二十三条  如有协审人员和复核人员擅自自行接触被审计对象、提供不实或内容虚假的审核结果，以及自行对外提供审核初稿等情节或者违反廉政规定的，将不得从事后续项目的审核工作并取消资格，同时自资格之日起2年内不接受其作为苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务项目投入人员。

第二十四条当采购人的联合考核发现，评（协）审单位的累计出现2人次评（协）审人员违反廉政规定的，采购人有权终止苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务合同，取消该单位未委托的评（协）审项目资格，被取消评（协）审的评（协）审项目，评（协）审费用不予计取，并通报行业主管部门或其他相关部门，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。已开始评（协）审的项目应在采购人规定时间内完成评（协）审工作，如在采购人规定时间内无法完成的，采购人有权取消终止该评（协）审项目，评（协）审项目另行安排，评（协）审费用不予计取

第二十六条评（协）审单位完成评（协）审任务后，应及时按照要求及造价行业规范做好已完项目的归档工作，包括但不限于评（协）审成果文件、送审图纸和标底、招标文件等资料的纸质版及电子版。采购人将不定期对评（协）审单位的资料归档情况进行检查，如检查中发现评（协）审资料保存有缺漏或不符合采购人相应要求的，发现一次扣5分并计入综合考核扣分。

第二十七条如评（协）审单位在中标通知书发出之日起30天内未能在其《评（协）审响应服务承诺书》中承诺的地点设立办公场所或未能按《评（协）审人员备案考勤承诺书》中承诺的拟投入本项目人员数量配备齐全并完成投入人员的考勤备案登记的，则采购人有权终止苏州工业园区政府投资项目工程造价委托评（协）审服务合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为虚假投标的证据。

评（协）审单位在服务期内，被发现未在承诺时间内响应工作（即自通知时间起至到达现代大厦或项目现场时间超过45分钟）的，每发现一次扣5分并计入综合考核扣分。

中标单位投标时承诺的拟投入项目评（协）审人员在项目服务期内应全部到位，接受采购人考勤考核。评（协）审人员须无条件接受并配合任何考勤考核措施办法，不接受考勤考核，视为违约。采购人保留不定期对评（协）审单位人员的到位情况做突击检查的权利，承诺投入人员80%以上在承诺地点办公的视为合格，发现一次不合格扣5分并计入综合考核扣分。

第二十八条当评（协）审单位的联合考核在一个自然年度内累计扣分达到30分时，采购人有权终止苏州工业园区财政投资项目工程造价委托评（协）审服务合同，同时取消该单位未委托的评（协）审单位资格，并通报行业主管部分或者其他相关部门，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。

第二九条采购方有权根据业务需求，对本考核办法进行修改和调整。

附表一

苏州工业园区政府投资项目工程造价咨询服务收费标准

费率：‰

| 序 号 | 造价管理 阶段 | 咨询项目 | 收费基数 | 差额定率分档累进制收费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤500 万元 | ≤1000 万元 |  | ≤5000 万元 | ≤1亿 | ≤5亿 | ＞5亿 |
| 1 | 投资决策 阶段 | 投资估算编制或审核 | 总投资 | 0.7 | 0.56 |  | 0.42 | 0.28 | 0.21 | 0.16 |
| 2 | 设计阶段 | 编制设计概算 | 概算价 | 1.05 | 0.91 |  | 0.7 | 0.63 | 0.56 | 0.49 |
| 3 |  | 审核设计概算 | 概算价 | 0.7 | 0.56 |  | 0.49 | 0.42 | 0.35 | 0.28 |
| 4 | 招标阶段 | 单独编制工程量清单 | 中标价或合同价 | 1.6 | 1.43 |  | 1.26 | 1.01 | 0.84 | 0.67 |
| 5 |  | 工程预算、招标控制价、投标报价（不含编制工程量清单）编制 | 建安工程造价 | 1.06 | 0.95 |  | 0.84 | 0.67 | 0.56 | 0.45 |
| 6 |  | 工程预算、招标控制价、投标报价（含编制工程量清单）编制 | 建安工程造价 | 2.66 | 2.38 |  | 2.1 | 1.68 | 1.4 | 1.12 |
| 7 |  | 工程预算、招标控制价、投标报价（含编制工程量清单）审核 | 送审建安工程造价 | 1.35 | 1.2 |  | 1.05 | 0.85 | 0.7 | 0.55 |
| 8 | 施工阶段 | 全过程造价控制 | 建安工程造价 | 根据具体委托内容商议，另行签订合同 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 竣工结算审核阶段 | 工程结算审核基本收费 | 送审工程造价 | 1.26 |  | 0.98 | 0.77 | 0.63 | 0.49 | 0.35 |
| 11 |  | 追加费用一（核减率≤7%部分） | 核减额 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 追加费用二（核减率＞7%部分）（施工单位承担） | 核减额 | 40 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、对于两家单位独立编制标底的，经后期复核核对后，原编制标底金额在规定偏差范围内的，预算编制费按正常计取；超出规定偏差范围的，预算编制费用按标准的0.8计取。

2、工程造价咨询单项收费按上述细则计算在1000元及以下，则按1000元收取；工程造价咨询单项收费按上述细则计算在1000元-1500元，则按1500元收取。委托单位实行委托咨询的项目，由委托单位按照附表一明确的计费标准统一向咨询机构支付咨询业务费，受委托的咨询机构不得以任何形式向被审核单位收取费用。咨询业务费在出具书面咨询报告后，由委托单位根据委托咨询协议书的内容和有关标准给予支付。

3、20KV及以上电压等级供电工程及其他特殊工程项目，取费费率参照土建、安装等类似项目执行。

4、绿化工程、造价金额在2000万元以上的项目及大型土建安装工程，编标单位必须同时提供投标报价的清标和增值咨询服务；

5、编制施工图预算（标底）的费率不包含钢筋计算，如需钢筋翻样则按6元/吨另行计算。

6、因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人的外出材料调查、现场踏看、测量等由乙方承担；在合同约定内的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

7、抽查复核收费按照工程审计专业复核操作办法相关规定执行。

附表二：标段划分

| 序号 | 评（协）审项目名称 | 评（协）审内容 | 工程名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 |  |  |  |
| 1 | 某市政工程 | 标底编制 | 施工总承包 |
| 2 | 某绿化工程 | 标底编制 | 某绿化工程 |
| 3 | 某市政提升工程 | 结算审核 | 某市政提升工程一标段、二标段 |
| 4 | 某市政工程 | 结算审核 | 交通设施 |
| 5 | 某市政工程 | 结算审核 | 交通设施 |
| 6 | 某市政工程 | 结算审核 | 交通设施 |
| 7 | 某市政工程 | 结算审核 | 交通设施 |
| 8 | 某市政工程 | 结算审核 | 燃气管道工程 |
| 9 | 某医院项目 | 结算审核 | 土建总包工程 |
| 10 | 某学校项目 | 抽查复核 | 桩基围护工程 |
| 11 | 零星项目 | 标底编制、结算审核等 | 零星项目 |
| 12 | 抽查复核 | 抽查复核 |  |
| 序号 |  | 评（协）审内容 |  |
| 第二标段 |  |  |  |
| 1 | 某学校项目 | 标底编制 | 河道回填市政配合等 |
| 2 | 某学校项目 | 标底编制 | 临电及围墙工程、土建总包 |
| 3 | 某设施更新工程 | 标底编制 | 四期施工标 |
| 4 | 某项目 | 标底编制 | 某项目 |
| 5 | 某桥梁工程 | 结算审核 | 施工标 |
| 6 | 某市政工程 | 结算审核 | 施工标 |
| 7 | 某学校项目 | 结算审核 | 临时设施、试桩等工程 |
| 8 | 某学校项目 | 结算审核 | 土建总包等工程 |
| 9 | 某医院项目 | 结算审核 | 机械式立体停车系统等项目 |
| 10 | 某市政工程 | 结算审核 | 绿化 |
| 11 | 某市政工程 | 结算审核 | 施工标 |
| 12 | 某水利工程 | 结算审核 | 二标段 |
| 13 | 零星项目 | 标底编制、结算审核等 | 零星项目 |
| 14 | 抽查复核 | 抽查复核 |  |
| 序号 |  | 评（协）审内容 |  |
| 第三标段 |  |  |  |
| 1 | 某道路改线工程 | 标底编制 | 道路改线工程 |
| 2 | 某电力工程 | 标底编制 | 电力通道建设 |
| 3 | 某环境综合提升工程 | 标底编制 | 施工标 |
| 4 | 某市政工程 | 标底编制 | 施工标 |
| 5 | 城维项目编审 | 标底编制、结算审核 | 城维项目编审一标段、二标段（含市政、绿化、机电等） |
| 6 | 某公园改造工程 | 结算审核 | 施工标等 |
| 7 | 某临时停车场项目 | 结算审核 | 施工标工程检测 |
| 8 | 某市政工程 | 结算审核 | 交通设施 |
| 9 | 某市政工程 | 结算审核 | 交通设施 |
| 10 | 某医院项目 | 结算审核 | 精装修工程 |
| 11 | 某市政工程 | 结算审核 | 施工一标段、二标段 |
| 12 | 某市政工程 | 结算审核 | 老路整治等 |
| 13 | 零星项目 | 标底编制、结算审核等 | 零星项目 |
| 14 | 抽查复核 | 抽查复核 |  |
| 序号 |  | 评（协）审内容 |  |
| 第四标段 |  |  |  |
| 1 | 某市政工程 | 标底编制 | 施工总承包 |
| 2 | 某桥梁工程 | 标底编制 | 施工总承包 |
| 3 | 某市政工程 | 标底编制 | 绿化等 |
| 4 | 某市政工程 | 标底编制 | 施工总承包等 |
| 5 | 某训练基地项目 | 结算审核 | 基坑监测等 |
| 6 | 某市政工程 | 结算审核 | 新建工程 |
| 7 | 某市政工程 | 结算审核 | 施工标 |
| 8 | 某市政工程 | 结算审核 | 供电工程 |
| 9 | 某水利整治工程 | 结算审核 | 供电工程 |
| 10 | 某市政工程 | 结算审核 | 交通设施 |
| 11 | 零星项目 | 标底编制、结算审核等 | 零星项目 |
| 12 | 抽查复核 | 抽查复核 |  |
| 序号 |  | 评（协）审内容 |  |
| 第五标段 |  |  |  |
| 1 | 某消防设施改造工程 | 标底编制 | 消防设施改造 |
| 2 | 某市政工程 | 标底编制 | 施工总承包 |
| 3 | 某市政工程 | 标底编制 | 绿化 |
| 4 | 某水利工程 | 结算审核 | 试桩、二标段、三标段 |
| 5 | 某市政工程 | 结算审核 | 测绘、工程检测、交通设施 |
| 6 | 某市政工程 | 结算审核 | 工程检测、交通设施 |
| 7 | 某市政工程 | 结算审核 | 交通设施、路灯工程等工程 |
| 8 | 某临时停车场项目 | 结算审核 | 施工标工程检测等 |
| 9 | 某警务中心项目 | 结算审核 | 装修工程、施工总承包 |
| 10 | 某市政工程 | 结算审核 | 施工标 |
| 11 | 某新建河道工程 | 抽查复核 | 施工标 |
| 12 | 某设施提升工程 | 抽查复核 | 智能化工程 |
| 13 | 零星项目 | 标底编制、结算审核等 | 零星项目 |
| 14 | 抽查复核 | 抽查复核 |  |
| 序号 |  | 评（协）审内容 |  |
| 第六标段 |  |  |  |
| 1 | 某市政工程 | 标底编制 | 施工总承包 |
| 2 | 某供水改造工程 | 结算审核 | 供水改造工程 |
| 3 | 某小区改造项目 | 结算审核 | 某小区改造项目 |
| 4 | 某水利工程 | 结算审核 | 绿化迁移一标段、二标段，施工一标段、二标段、六标段 |
| 5 | 某公共开闭所工程 | 结算审核 | 某公共开闭所工程 |
| 6 | 某市政工程 | 结算审核 | 施工一标段、二标段，自来水工程一标段、二标段、建安设施、照明工程、路灯采购 |
| 7 | 某停车场项目 | 结算审核 | 施工标工程检测、测绘 |
| 8 | 某市政工程 | 结算审核 | 交通设施 |
| 9 | 某学校项目 | 结算审核 | 临电及围墙工程 |
| 10 | 某医院项目 | 抽查复核 | 消防工程、机电安装工程 |
| 11 | 零星项目 | 标底编制、结算审核等 | 零星项目 |
| 12 | 抽查复核 | 抽查复核 |  |
| 序号 |  | 评（协）审内容 |  |
| 第七标段 |  |  |  |
| 1 | 某市政工程 | 标底编制 | 道路改造工程 |
| 2 | 某燃气项目 | 结算审核 | 十一标、十二标等 |
| 3 | 某市政工程 | 概算审核 | 某市政工程 |
| 4 | 某特勤站项目 | 结算审核 | 土建总包、厨房设备、三网等工程 |
| 5 | 某市政工程 | 结算审核 | 工程交通设施 |
| 6 | 某地下人行通道工程 | 结算审核 | 管线迁移 |
| 7 | 某市政工程 | 结算审核 | 某市政工程 |
| 8 | 某市政工程 | 结算审核 | 监控拆除及恢复 |
| 9 | 某桥梁工程 | 结算审核 | 新建桥梁路灯工程等 |
| 10 | 某市政工程 | 结算审核 | 交通设施 |
| 11 | 零星项目 | 标底编制、结算审核等 | 零星项目 |
| 12 | 抽查复核 | 抽查复核 |  |
| 序号 |  | 评（协）审内容 |  |
| 第八标段 |  |  |  |
| 1 | 某市政工程 | 标底编制 | 施工标 |
| 2 | 某小区改造项目 | 结算审核 | 雨污水管网改造工程 |
| 3 | 某地下空间新建工程 | 结算审核 | 监控拆除及恢复补偿协议 |
| 4 | 某设施新改建工程 | 结算审核 | 测绘 |
| 5 | 某设施新建工程 | 结算审核 | 测绘 |
| 6 | 某医院项目 | 结算审核 | 消防工程、机电安装工程等 |
| 7 | 某市政工程 | 结算审核 | 交通设施 |
| 8 | 某设施提升工程 | 抽查复核 | 施工工程 |
| 9 | 某市政工程 | 抽查复核 | 电缆通道工程 |
| 10 | 某市政工程 | 抽查复核 | 迁改工程 |
| 11 | 零星项目 | 标底编制、结算审核等 | 零星项目 |
| 12 | 抽查复核 | 抽查复核 |  |
| 序号 |  | 评（协）审内容 |  |
| 第九标段 |  |  |  |
| 1 | 某综合交通枢纽工程 | 标底编制 | 施工标 |
| 2 | 某小区改造项目 | 标底编制 | 架空线入地电缆通道增补改造工程 |
| 3 | 某市政工程 | 标底编制 | 绿化 |
| 4 | 某市政工程 | 标底编制 | 绿化 |
| 5 | 某学校项目 | 结算审核 | 土建总包 |
| 6 | 某设施补缺提升工程 | 结算审核 | 施工标 |
| 7 | 某市政工程 | 结算审核 | 交通设施 |
| 8 | 某停车场提升工程 | 抽查复核 | 施工标 |
| 9 | 某市政工程 | 抽查复核 | 施工标 |
| 10 | 某市政工程 | 抽查复核 | 管线迁移 |
| 11 | 零星项目 | 标底编制、结算审核等 | 零星项目 |
| 12 | 抽查复核 | 抽查复核 |  |
| 序号 |  | 评（协）审内容 |  |
| 第十标段 |  |  |  |
| 1 | 某电力工程 | 标底编制 | 某电力工程 |
| 2 | 某市政工程 | 标底编制 | 绿化 |
| 3 | 某市政工程 | 结算审核 | 施工、管线迁移、勘察测量 |
| 4 | 某学校项目 | 结算审核 | 厨房设备等 |
| 5 | 某学校项目 | 结算审核 | 临电拼接柜等 |
| 6 | 某市政工程 | 结算审核 | 施工标 |
| 7 | 某设施提升工程 | 结算审核 | 采购2标段、3标段 |
| 8 | 某市政工程 | 结算审核 | 施工标 |
| 9 | 某市政工程 | 结算审核 | 施工标 |
| 10 | 某医院项目 | 抽查复核 | 医用设备带采购及安装等项目 |
| 11 | 某市政工程 | 抽查复核 | 施工标 |
| 12 | 某驳岸工程 | 抽查复核 | 施工标 |
| 13 | 零星项目 | 标底编制、结算审核等 | 零星项目 |
| 14 | 抽查复核 | 抽查复核 |  |
| 序号 |  | 评（协）审内容 |  |
| 第十一标段 |  |  |  |
| 1 | 某学校项目 | 标底编制 | 室外运动场地、景观工程等工程 |
| 2 | 某市政工程 | 结算审核 | 测绘、工程检测、市政工程检测、交通设施 |
| 3 | 某指挥中心改造工程 | 结算审核 | 检测、测绘 |
| 4 | 某设施提升工程 | 结算审核 | 施工标等 |
| 5 | 某亮化提升项目 | 结算审核 | 施工标、检测、测绘 |
| 6 | 某委托地勘、测绘、检测工程 | 结算审核 | 委托地勘、测绘、检测 |
| 7 | 某市政工程 | 结算审核 | 路灯电源工程施工合同 |
| 8 | 某医院项目 | 结算审核 | 市政景观工程等 |
| 9 | 某市政工程 | 结算审核 | 路灯采购等 |
| 10 | 某市政工程 | 结算审核 | 检测（荷载试验） |
| 11 | 某市政工程 | 结算审核 | 消火栓 |
| 12 | 某市政工程 | 结算审核 | 消火栓 |
| 13 | 某水利工程 | 抽查复核 | 施工三标段、四标段 |
| 14 | 零星项目 | 标底编制、结算审核等 | 零星项目 |
| 15 | 抽查复核 | 抽查复核 |  |
| 序号 |  | 评（协）审内容 |  |
| 第十二标段 |  |  |  |
| 1 | 某市政工程 | 标底编制 | 景观绿化 |
| 2 | 某设施提升工程 | 结算审核 | 采购1标段 |
| 3 | 某市政工程 | 结算审核 | 测绘 |
| 4 | 某水利工程 | 结算审核 | 施工等工程 |
| 5 | 某市政工程 | 结算审核 | 路灯采购等工程 |
| 6 | 某市政工程 | 结算审核 | 3.5万伏迁改工程、1万伏迁改工程、铁路电力线路工程 |
| 7 | 某医院项目 | 抽查复核 | 土建总包等2个项目 |
| 8 | 某市政工程 | 抽查复核 | 施工一标段等2个项目 |
| 9 | 某市政工程 | 抽查复核 | 架空线入地工程等2个项目 |
| 10 | 零星项目 | 标底编制、结算审核等 | 零星项目 |
| 11 | 抽查复核 | 抽查复核 |  |
| 序号 |  | 评（协）审内容 |  |
| 第十三标段 |  |  |  |
| 1 | 某学校项目 | 标底编制 | 精装工程 |
| 2 | 某市政工程 | 标底编制 | 景观绿化 |
| 3 | 某市政提升工程 | 结算审核 | 三标段 |
| 4 | 某市政工程 | 结算审核 | 交通设施等 |
| 5 | 某学校项目 | 结算审核 | 河道回填市政配合等 |
| 6 | 某水利工程 | 结算审核 | 施工三标段、四标段 |
| 7 | 某市政工程 | 结算审核 | 路灯工程 |
| 8 | 某驳岸工程 | 结算审核 | 架空线拆除工程 |
| 9 | 某市政工程 | 结算审核 | 绿化迁移工程 |
| 10 | 某学校项目 | 抽查复核 | 土建总包 |
| 11 | 某训练基地项目 | 抽查复核 | 总包 |
| 12 | 某特勤站项目 | 抽查复核 | 土建总包 |
| 13 | 某市政工程 | 抽查复核 | 施工工程 |
| 14 | 零星项目 | 标底编制、结算审核等 | 零星项目 |
| 15 | 抽查复核 | 抽查复核 |  |
| 序号 |  | 评（协）审内容 |  |
| 第十四标段 |  |  |  |
| 1 | 某环境综合整治工程 | 标底编制 | 某环境综合整治工程 |
| 2 | 城维项目编审 | 标底编制、结算审核 | 城维项目编审三、四标段（含市政、绿化、机电等） |
| 3 | 某学校项目 | 结算审核 | 校园文化 |
| 4 | 某学校项目 | 结算审核 | 绿化迁移等项目 |
| 5 | 某学校项目 | 结算审核 | 燃气工程 |
| 6 | 某学校项目 | 结算审核 | 供电管线迁移设计 |
| 7 | 某市政工程 | 结算审核 | 施工一标段 |
| 8 | 某学校项目 | 抽查复核 | 西校区总包工程 |
| 9 | 某学校项目 | 抽查复核 | 土建总包工程 |
| 10 | 某市政工程 | 抽查复核 | 一标 |
| 11 | 某市政工程 | 抽查复核 | 二标 |
| 12 | 某医院项目 | 抽查复核 | 幕墙及亮化工程 |
| 13 | 零星项目 | 标底编制、结算审核等 | 零星项目 |
| 14 | 抽查复核 | 抽查复核 |  |
| 序号 |  | 评（协）审内容 |  |
| 第十五标段 |  |  |  |
| 1 | 某广场化改造工程 | 标底编制 | 某广场化改造工程 |
| 2 | 某市政工程 | 标底编制 | 某市政工程 |
| 3 | 某电力工程 | 标底编制 | 某电力工程 |
| 4 | 某市政工程 | 标底编制 | 绿化 |
| 4 | 某综合交通枢纽工程 | 概算审核 | 某综合交通枢纽工程 |
| 5 | 某学校项目 | 结算审核 | 20KV电缆迁移工程 |
| 7 | 某学校项目 | 结算审核 | 智能化改造 |
| 8 | 某学校项目 | 结算审核 | 厨房设备及采购等项目 |
| 9 | 某学校项目 | 结算审核 | 消防检测 |
| 10 | 某学校项目 | 结算审核 | 供电管线迁移施工 |
| 11 | 某学校项目 | 结算审核 | 西校区总包、景观、固定座椅等工程 |
| 12 | 某训练基地项目 | 抽查复核 | 内装 |
| 13 | 零星项目 | 标底编制、结算审核等 | 零星项目 |
| 14 | 抽查复核 | 抽查复核 |  |
| 序号 |  | 评（协）审内容 |  |
| 第十六标段 |  |  |  |
| 1 | 某电力设备更新工程 | 标底编制 | 某电力设备更新工程 |
| 2 | 某市政工程 | 标底编制 | 某市政工程 |
| 3 | 某学校项目 | 概算审核 | 某学校项目 |
| 4 | 某高架支座更换工程 | 结算审核 | 高架支座更换工程 |
| 5 | 某市政工程 | 结算审核 | 管线迁移、公安监控等 |
| 6 | 某市政工程 | 结算审核 | 交通设施、管线迁移 |
| 7 | 某市政工程 | 结算审核 | 交通设施、临时设施 |
| 8 | 某市政工程 | 结算审核 | 交通设施 |
| 9 | 某市政工程 | 结算审核 | 交通设施 |
| 10 | 某市政工程 | 结算审核 | 电缆通道工程等 |
| 11 | 某委托地勘、测绘、检测工程 | 结算审核 | 某委托地勘、测绘、检测工程 |
| 12 | 某委托地勘、测绘、检测工程 | 结算审核 | 某委托地勘、测绘、检测工程 |
| 13 | 某市政工程 | 结算审核 | 老路拆除 |
| 14 | 某景观工程 | 结算审核 | 某景观工程 |
| 15 | 某水利工程 | 抽查复核 | 施工六标段 |
| 16 | 零星项目 | 标底编制、结算审核等 | 零星项目 |
| 17 | 抽查复核 | 抽查复核 |  |
| 序号 |  | 评（协）审内容 |  |
| 第十七标段 |  |  |  |
| 1 | 某综合交通枢纽工程 | 标底编制 | 施工标 |
| 2 | 某设施提升工程 | 结算审核 | 智能化工程 |
| 3 | 某市政工程 | 结算审核 | 施工总承包 |
| 4 | 某市政工程 | 结算审核 | 给水污水、供电、架空线入地等工程 |
| 5 | 某市政工程 | 结算审核 | 某市政工程 |
| 6 | 某驳岸工程 | 结算审核 | 施工标等工程 |
| 7 | 某市政工程 | 结算审核 | 交通设施 |
| 8 | 某水利工程 | 抽查复核 | 施工一标段、二标段 |
| 9 | 某医院项目 | 抽查复核 | 市政景观工程 |
| 10 | 某市政工程 | 抽查复核 | 架空线入地工程 |
| 11 | 零星项目 | 标底编制、结算审核等 | 零星项目 |
| 12 | 抽查复核 | 抽查复核 |  |
| 序号 |  | 评（协）审内容 |  |
| 第十八标段 |  |  |  |
| 1 | 某学校项目 | 标底编制 | 精装工程 |
| 2 | 某市政工程 | 标底编制 | 绿化等 |
| 3 | 某设施提升工程 | 结算审核 | 施工工程 |
| 4 | 某停车场项目 | 结算审核 | 监控点位拆除复位工程合同等 |
| 5 | 某市政工程 | 结算审核 | 施工标等工程 |
| 6 | 某市政工程 | 结算审核 | 市政设计燃气工程 |
| 7 | 某市政工程 | 结算审核 | 交通设施、供电工程、路灯等工程 |
| 8 | 某学校项目 | 结算审核 | 治安监控拆除及恢复补偿协议 |
| 9 | 某市政工程 | 抽查复核 | 道路工程 |
| 10 | 某水利工程 | 抽查复核 | 施工工程 |
| 11 | 零星项目 | 标底编制、结算审核等 | 零星项目 |
| 12 | 抽查复核 | 抽查复核 |  |
| 序号 |  | 评（协）审内容 |  |
| 第十九标段 |  |  |  |
| 1 | 某环境综合整治工程 | 标底编制 | 某环境综合整治工程 |
| 2 | 某学校项目 | 标底编制 | 厨房设备、黑板书包柜固定桌椅等工程 |
| 3 | 某市政工程 | 标底编制 | 某市政工程 |
| 4 | 某市政工程 | 标底编制 | 某市政工程 |
| 5 | 某市政工程 | 结算审核 | 基坑监测等 |
| 6 | 某学校项目 | 结算审核 | 试桩工程等 |
| 7 | 某铁路下穿维修工程 | 结算审核 | 施工标、试验检测等工程 |
| 11 | 某景观提升工程 | 结算审核 | 燃气管道工程等 |
| 12 | 某市政工程 | 结算审核 | 供电工程 |
| 8 | 某市政工程 | 结算审核 | 给水、污水、燃气、路灯器材采购、管弱电迁改 |
| 9 | 某架空线入地供电工程 | 结算审核 | 某架空线入地供电工程 |
| 10 | 某市政工程 | 结算审核 | 绿化 |
| 13 | 某医院项目 | 抽查复核 | 智能化工程 |
| 14 | 某设施更新工程 | 抽查复核 | 施工标 |
| 15 | 某市政工程 | 抽查复核 | 施工标 |
| 16 | 零星项目 | 标底编制、结算审核等 | 零星项目 |
| 17 | 抽查复核 | 抽查复核 |  |
| 序号 |  | 评（协）审内容 |  |
| 第二十标段 |  |  |  |
| 1 | 某市政工程 | 标底编制 | 绿化、施工标 |
| 2 | 某市政工程 | 标底编制 | 绿化、施工标 |
| 3 | 某市政工程 | 标底编制 | 绿化、施工标 |
| 4 | 某市政工程 | 结算审核 | 电工程 |
| 5 | 某市政工程 | 结算审核 | 施工标工程检测等 |
| 6 | 某市政工程 | 结算审核 | 管线迁移等 |
| 7 | 某市政工程 | 结算审核 | 交通设施 |
| 8 | 某市政工程 | 结算审核 | 一标、二标等 |
| 9 | 某市政工程 | 结算审核 | 绿化等工程 |
| 10 | 某市政工程 | 结算审核 | 路灯、供电等工程 |
| 11 | 某市政工程 | 抽查复核 | 某市政工程 |
| 12 | 某市政工程 | 抽查复核 | 施工标 |
| 13 | 零星项目 | 标底编制、结算审核等 | 零星项目 |
| 14 | 抽查复核 | 抽查复核 |  |
| 序号 |  | 评（协）审内容 |  |
| 第二十一标段 |  |  |  |
| 1 | 某市政工程 | 标底编制 | 施工标 |
| 2 | 某增设雨水管道工程 | 标底编制 | 增设雨水管道 |
| 3 | 某地下人行通道工程 | 标底编制 | 绿化景观工程等 |
| 4 | 某道路改线工程 | 标底编制 | 道路改线工程 |
| 5 | 某市政景观恢复工程 | 结算审核 | 二标段 |
| 6 | 某绿化工程一标 | 结算审核 | 一标 |
| 7 | 某市政工程 | 结算审核 | 施工标 |
| 8 | 某市政工程 | 结算审核 | 河道驳岸 |
| 9 | 某设施更新工程 | 结算审核 | 施工标 |
| 10 | 某市政工程 | 结算审核 | 管线迁移 |
| 11 | 某学校项目 | 抽查复核 | 桩基围护工程 |
| 12 | 某医院项目 | 抽查复核 | 精装修工程 |
| 13 | 某警务中心项目 | 抽查复核 | 装修工程等 |
| 14 | 某景观绿化及地下停车场项目 | 抽查复核 | 土建总承包工程 |
| 15 | 某市政项目 | 抽查复核 | 施工一标段、二标段 |
| 16 | 零星项目 | 标底编制、结算审核等 | 零星项目 |
| 17 | 抽查复核 | 抽查复核 |  |
| 序号 |  | 评（协）审内容 |  |
| 第二十二标段 |  |  |  |
| 1 | 某市政项目 | 标底编制 | 某市政项目 |
| 2 | 某市政项目 | 标底编制 | 某市政项目 |
| 3 | 某学校项目 | 结算审核 | 桩基围护工程 |
| 4 | 某景观提升工程 | 结算审核 | 某景观提升工程 |
| 5 | 某停车场提升工程 | 结算审核 | 施工标 |
| 6 | 某电力工程 | 结算审核 | 某电力工程 |
| 7 | 某设施补缺工程 | 结算审核 | 某设施补缺工程 |
| 8 | 某市政项目 | 结算审核 | 管线迁移等 |
| 9 | 某市政项目 | 结算审核 | 供电工程 |
| 10 | 某市政项目 | 结算审核 | 路灯电源工程等 |
| 11 | 某市政项目 | 结算审核 | 路灯电源工程等 |
| 12 | 某市政项目 | 结算审核 | 供电工程 |
| 13 | 某架空线入地工程 | 结算审核 | 架空线入地供电工程 |
| 14 | 某医院项目 | 抽查复核 | 轨道小车物流系统、气动物流系统采购及安装 |
| 15 | 零星项目 | 标底编制、结算审核等 | 零星项目 |
| 16 | 抽查复核 | 抽查复核 |  |