无锡市政府采购项目

公  开  招  标  文 件

（全流程电子化）

（暗标）

采购项目编号：  JSZC-320211-TJXY-G2026-0010

采购项目名称：  2026年度河道专项治理服务

采 购 单 位 ：无锡太湖国家旅游度假区防洪工程管理处

代 理 机 构 ：无锡天给晓予工程技术咨询有限公司

二〇二六年六月

目录

一、投标邀请	3

二、投标供应商须知	9

三、采购需求	36

四、合同条款及格式	41

五、 附件	57

一、投标邀请

无锡天给晓予工程技术咨询有限公司受无锡太湖国家旅游度假区防洪工程管理处的委托，对2026年度河道专项治理服务进行公开招标采购，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 1.项目名称：2026年度河道专项治理服务 2.项目编号：JSZC-320211-TJXY-G2026-0010 3.采购方式：公开招标 4.本项目是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是。 5.本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业（其他未列明行业：根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业）； 6.项目预算金额：360万元； 7.项目最高限价：351.2519万元，超过最高限价的报价按无效投标文件处理。 |
| 2 | 采购项目概况、说明： 1.项目概况：为继续推进“美丽河湖”项目建设，对城镇河道进行垃圾清理、岸坡清杂、水草清理、生态修复、蓝藻打捞、水质维持等服务。对马山片区内20条河道、2块湿地水域进行养护。 2.服务期：1年，具体时间以合同约定为准。 3.质量要求：满足采购人要求。 4.服务地点：马山片区内20条河道、2块湿地水域。 |
| 3 | 投标供应商资格要求： 1.符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料： （1）具有独立承担民事责任的能力；[提供营业执照或事业单位法人证书或相关部门的登记证明文件扫描件]； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供近一年中任意一个月份(不含开标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度或2025年度的财务审计报告原件扫描件]； （3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；[提供近一年中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料、不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）]； （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；[提供资格声明函]； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；[提供资格声明函]； （6）法律、行政法规规定的其他条件;[提供政府采购投标及履约承诺函]。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 3.特定资格要求： （1）投标供应商授权代理人、项目负责人必须为投标供应商企业在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份(不含开标当月)的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人亲自参加投标或担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的扫描件或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。 （3）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 招标文件获取信息： 1.获取招标文件方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn，招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 2.招标文件获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。 3.招标文件获取地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。 4.售价：0元。 5.请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。 |
| 5 | 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为“.zip”）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼一楼窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/ （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 |
| 6 | 现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 7 | 投标有效期：开标之日起 90 天 |
| 8 | 投标文件接收信息： 网上投标截止时间：2026年7月3日14:00（投标截止时间后的投标文件恕不接受） 网上解密时间：2026年7月3日14:00 本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“报名详情” 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅” |
| 9 | 评审有关信息： 评审时间：2026年7月3日 评审地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 10 | 确定中标有关信息： 确定中标单位时间：2026年7月3日 评审地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 11 | 投标文件制作要求： 1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、投标、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 12 | 特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后30分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 13 | 评标委员会组成：评标委员会成员人数为5人（含）以上单数，由采购人依法组建。 |
| 14 | 评标方法：综合评分法。 |
| 15 | 中标候选供应商的确定原则及标准：在最大限度满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、人员配备、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，以评审总得分最高的投标供应商作为第一名中标候选人。 |
| 16 | 预算金额： 1.本项目采购预算为360万元。 2.本项目 设定 最高限价，最高限价为351.2519万元。 |
| 17 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 18 | 履约保证金要求：本项目不收取履约保证金 |
| 19 | 本项目监督管理部门：无锡市滨湖区财政局 |
| 20 | 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系： 采 购 人：无锡太湖国家旅游度假区防洪工程管理处 统一社会信用代码：1232021246628958XD 联系人：杜站 联系电话：0510-85995493 联系地址：无锡市马圩湖山路1号 采购代理机构：无锡天给晓予工程技术咨询有限公司 统一社会信用代码：91320213MAC5LEB819 联系人：林云杰、万继荣 联系电话：0510-82722231 邮箱：wxtjxy@yeah.net 联系地址：无锡市滨湖区梁清路88号3号楼1107室 |
| 21 | 根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容： 1.除招标文件中有特殊要求外：投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号；投标语言：中文（有关产品型号、专用名词等可除外）；投标币种：人民币。 2.投标供应商需检查招标文件的页数，如果发现有任何缺漏、重复或不清楚的地方，须立即通知采购人，以便及时纠正上述缺漏、重复或不清楚的地方。投标供应商应认真审阅招标文件中所有内容，包括投标须知、合同条件、采购需求等。如果投标供应商的投标文件不能完全满足本招标文件的要求，责任由投标供应商自负。如投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致按无效投标处理。 3.投标供应商不得有下列法律禁止的行为，情节严重的由有权机关依法追究其法律责任： （1）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （2）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （3）向采购人、代理机构、评标委员会行贿或者提供其他不正当利益的； （4）以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标； （5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的； （6）提供虚假证明材料谋取中标的； （7）中标后无正当理由拒不与采购人签订合同的； （8）未按照招标文件确定的事项签订合同； （9）将采购合同转包； （10）擅自变更、中止或者终止采购合同； （11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 4.本次采购属于服务类政府采购，采购人、代理机构、投标供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部规章以及政府采购项目所在地有关法律的约束，其权利受到上述法律法规的保护。 |

二、投标供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指报价人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标供应商应登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

- 投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）招标文件的解释：

    - 投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面（或电子邮件）形式提出，应在投标截止时间15日前送至代理机构。

    - 采购人将在投标截止时间15日前对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面（或电子邮件）形式答疑。

- 3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正：

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在江苏省政府采购网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，供应商应在报价截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的报价材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面（或电子）形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

（五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3.质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：无锡太湖国家旅游度假区防洪工程管理处、无锡天给晓予工程技术咨询有限公司

地址：无锡市马圩湖山路1号、无锡市滨湖区梁清路88号3号楼1107室

邮编：214000、214000

联系人：杜站、万继荣

电话：0510-85995493、0510-82722231

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4.投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

（六） 投标文件的组成：

1.投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

2.投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

3.如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

本项目服务方案（技术文件）采用暗标形式，暗标要求如下：投标人在制作服务方案相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。不得有体现投标人身份的内容是指：①服务方案不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；②服务方案不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；③服务方案应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印、图片等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；④不得有其他体现投标人身份的内容。

（七）投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标供应商自行承担。

6.投标费用自理。

（八）网上投标：

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上报价时间内，凭CA数字证书登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在报价截止时间之前上传投标文件。

2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料上传至投标系统。

6.投标供应商进行网上投标请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

（九） 无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）首页入口进行供应商注册的；

- 电子投标文件未按规定期限进行投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标供应商未按招标文件要求解密投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写，且没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件商务标（明标）未加盖投标供应商公章，且法定代表人或授权代表未签字和盖章的；

- 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

- 改变招标文件提供的工程量清单中的名称、计量单位、采购数量、项目特征；

- 投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准，或开标一览表中的报价与系统报价确认环节的投标报价不一致的；

- 项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致的情况，项目组成员或者联系人员出现同一人，投标文件中错误（或异常）一致或雷同，电子文档信息一致或雷同的情况；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 各投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致，不同投标文件留有相同标记、存在两处以上一致性错误或雷同等情况的，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

- 电子投标文件与招标文件要求的格式不一致，而无法导入计算机评标系统的；

- 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃投标；

- 评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释。由评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

- 暗标未按招标文件要求编制的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（十） 开标、评标：

1.开标工作程序

1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

1.3投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

1.6投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不进行评审。有效投标供应商不足三家的，评标委员会应当对有效投标供应商是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标供应商仍具有竞争性的，应当继续推荐中标候选人；评标委员会对有效投标供应商是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标。评标委员会应当在评标报告中记载论证过程和结果。

1.7投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）－（4）款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2.投标供应商资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。

2.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的法定代表人和授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：投标供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或采购代理机构应填写《无锡市政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.5资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件； |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力；[提供营业执照或事业单位法人证书或相关部门的登记证明文件扫描件] | 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件并加盖公章或签电子公章（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照原件扫描件）； |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权委托书 | 格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）； |
| 4 | 投标供应商法定代表人身份证原件扫描件 | 身份证应为正、反面复印件并加盖公章或签电子公章； |
| 5 | 投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件 | 身份证应为正、反面复印件并加盖公章或签电子公章，法定代表人亲自参加投标的除外； |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供近一年中任意一个月份(不含开标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度或2025年度的财务审计报告原件扫描件并加盖公章或签电子公章] | 投标供应商提供近一年中任意一个月份(不含开标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度或2025年度的财务审计报告原件扫描件并加盖公章或签电子公章； |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录；[提供近一年中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料] | 投标供应商近一年中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章； |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录；[提供近一年中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）] | 投标供应商近一年中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章； |
| 9 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；[提供资格声明函] | 提供资格声明函,格式见附件； |
| 10 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；[提供资格声明函] | 提供资格声明函,格式见附件； |
| 11 | 法律、行政法规规定的其他条件;[提供政府采购投标及履约承诺函] | 提供政府采购投标及履约承诺函,格式见附件； |
| 12 | 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小微企业采购） | 本项目为服务类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：“其他未列明行业”。本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，否则投标无效。投标供应商须满足下述①-③任一条款的规定，并提供相应材料：①投标供应商须符合中小微企业划分标准（《工信部联企业〔2011〕300号》）规定，提供《中小企业声明函（服务）》（格式详见投标文件格式），并对声明的真实性负责；②投标供应商为监狱企业的视为中小企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；③投标供应商为残疾人福利性单位的视为中小企业，残疾人福利性单位须满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见投标文件格式），并对声明的真实性负责。注：满足以上①条款规定的投标人应提供《中小企业声明函（服务）》，声明函具体格式详见本文件投标文件格式，投标供应商应按招标文件规定格式如实填写声明函，并明确填写投标人所属的具体企业类型（即投标供应商应根据《工信部联企业〔2011〕300号》文件并结合本项目前述规定的所属行业选择中型或小型或微型其中一种类型并明确填写），未按以上规定填写的，其声明函视为无效。 |
| 13 | 特定资格 | 无； |
| 14 | 授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份(不含开标当月)的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明 | 由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件； |
| 15 | 拟派项目负责人提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份(不含开标当月)的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明 | 由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人担任项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件； |
| 16 | 信用记录[供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间] | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）； |
| 17 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包。 |
| 18 | 投标供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。提供政府采购投标及履约承诺函相关承诺要求内容； |

2.6资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.评标工作程序

3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2投标文件符合性检查

3.2.1评委会将对资格符合的投标文件进行评审，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |
| 1 | 投标报价 | 投标报价是固定唯一价，且没有超过本项目预算金额或最高限价。且未出现异常低价投标。 |
| 2 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的，处理原则按照修正后的报价,投标供应商须按规定进行在线确认。 |
| 3 | 报价合理性 | 评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（30分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 |
| 特别说明：以上报价符合性审查需投标供应商上传:1.开标一览表（格式见附件）；2.分项报价表（格式见附件），由评标委员会在投标报价评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。 |  |  |
| （二）商务要求 |  |  |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求（90天）。 |
| 2 | 投标文件的签署和盖章 | 投标文件符合招标文件的签署和签章要求。 |
| 3 | 投标文件内容 | 满足招标文件实质性要求。 |
| 4 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 5 | 无效情形 | 投标文件中未有法律法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 特别说明：以上商务符合性审查需投标供应商上传:1.投标函（格式见附件）；2、商务要求偏离表（格式见附件），由评标委员会在评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。 |  |  |
| （三）技术要求 |  |  |
| 1 | 投标方案 | 投标供应商提供的投标方案唯一。 |
| 特别说明：以上技术符合性审查需投标供应商上传:技术要求偏离表（格式见附件），由评标委员会在评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。 |  |  |
| （四）其他： 投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在“其他”模块中。如无须另外上传资料，本项可上传空白页。 |  |  |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.2.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的标的、数量、质量、服务期、价款或者报酬、履约期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中采购人的权利或投标供应商的义务，也不得对其他实质性响应的投标供应商的竞争地位产生不公正影响。

3.2.3招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

3.2.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商做出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.5评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3.2.6除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.2.7采购人及采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.3评委会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

3.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

3.3.3对投标文件进行比较和评价；

3.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

3.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.4评委会成员应当履行下列义务：

3.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

3.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

3.4.4参与评标报告的起草；

3.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

3.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

3.5评标内容的保密

3.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

3.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

3.6比较与评价

3.6.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（九）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.6.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.6.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下（如有），汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4.评标方法

4.1投标供应商通过资格性检查和符合性检查的，方可进入比较与评价程序。

4.2比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

在最大限度满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，作为第一中标候选供应商。

如投标供应商提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

5.评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：本项目专门面向中小/小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位），不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

- 评分标准

1.综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

2.评分项目及分值

（一)评分项目及分值（总分100分）

（1）价格分                                      23分

（2）投标人综合情况                              22分

（3）服务方案                                    55分

（二)各项目评分标准

| 序号 | 评审 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价部分23分 |  |  |  |
| 1 | 报价 | 23分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且有效投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。 |
| 二、投标人综合情况22分 |  |  |  |
| 1 | 体系认证证书 | 3分 | - 投标供应商提供有效期内的社会责任管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有一个得1分，本项最高得3分。提供证书扫描件加盖公章上传至投标文件中，并提供网上查询系统https://www.cnca.gov.cn 有效状态的截图且加盖公章。不提供或提供不全不得分。 |
| 2 | 人员配置 | 5分 | ①拟派项目负责人具有大专及以上学历的，且具有船员适任证书（交通部门颁发的），得1分，本项最高得1分。 ②拟派的人员中，除项目负责人外，具有电工证的有1人得1分，本项最高得2分。 ③拟派的人员中，除项目负责人外，具有船员适任证书的（交通部门颁发的）有一人得1分，本项最高得2分。 注：以上人员证书不重复得分，提供人员相关证书及投标人近三个月中任意一个月份（不含投标报价当月）为其缴纳社保的证明，以上材料原件扫描件加盖公章上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分。 |
| 3 | 设备 | 10分 | ①长臂船，单臂≥10米：有1条得2分，本项最高得4分； ②机动保洁船/打捞船，船长≥6米，排水量≥8吨：有1条得2分，本项最高得4分； ③运输车，核定载质量≥1200公斤：有1辆得1分，本项最高得2分； 备注：投标供应商自有设备的，需提供设备购置合同及发票（发票上的购买方名称须与投标供应商名称一致）、设备实景图片（车辆还需提供车辆发票、行驶证、车辆登记证、车辆实景图片）等相关证明材料。投标供应商租赁设备的，需提供租赁合同及租赁发票、设备实景图片（租赁车辆还需提供行驶证、车辆登记证、车辆实景图片）等相关证明材料。投标文件中提供原件扫描件加盖公章上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分。（租赁设备的，租赁期须涵盖本项目服务期或承诺到期后在服务期内续租） |
| 4 | 业绩 | 4分 | 投标供应商自2023年1月1日以来承接过与本项目相类似业绩的，有一个得2分，最高得4分。（投标文件中提供合同扫描件加盖公章，不提供不得分，时间以合同签订时间为准） |
| 三、服务方案55分 |  |  |  |
| 1 | 运作流程及作业方案 | 8分 | ①针对本项目河道长效管理运作流程；②作业方案（作业时间安排、重点河道保障安排等）。 投标供应商针对上述内容分别进行阐述，方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得4分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得2分；方案基本满足招标文件要求得1分；方案不能满足招标文件基本要求或无方案不得分。 |
| 2 | 安全管理方案 | 8分 | ①正常营运及维护作业时的安全组织和安全防护措施；②发生事故时的安全组织和安全防护措施。 投标供应商针对上述内容分别进行阐述，方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得4分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得2分；方案基本满足招标文件要求得1分；方案不能满足招标文件基本要求或无方案不得分。 |
| 3 | 服务期间船只管理维护方案 | 4分 | 投标供应商针对服务期间船只管理维护方案进行阐述，方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得4分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得2分；方案基本满足招标文件要求得1分；方案不能满足招标文件基本要求或无方案不得分。 |
| 4 | 河道养护服务方案 | 16分 | ①日常河道保洁服务方案；②垃圾清运方案；③岸坡管理养护方案；④设施设备管理养护方案。 投标供应商针对上述内容分别进行阐述，方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得4分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得2分；方案基本满足招标文件要求得1分；方案不能满足招标文件基本要求或无方案不得分。 |
| 5 | 与采购人配合协调方案 | 3分 | 投标供应商针对与采购人配合协调方案进行阐述，方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得3分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得2分；方案基本满足招标文件要求得1分；方案不能满足招标文件基本要求或无方案不得分。 |
| 6 | 进退场交接方案 | 4分 | 投标供应商针对进退场交接方案进行阐述，方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得4分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得2分；方案基本满足招标文件要求得1分；方案不能满足招标文件基本要求或无方案不得分。 |
| 7 | 应急措施方案 | 8分 | ①灾害性天气（防汛、防冻、防雪）、治安应急措施；②重大事故的快速处理预案。 投标供应商针对上述内容分别进行阐述，方案设计完整，方案科学合理，设计清晰详细，符合本项目采购需求的得4分；方案设计内容基本符合项目需求，方案基本科学合理，设计基本清晰得2分；方案基本满足招标文件要求得1分；方案不能满足招标文件基本要求或无方案不得分。 |
| 8 | 质量承诺、对发生各类安全事故善后处理等承诺 | 4分 | - 投标供应商针对承诺内容进行承诺阐述，承诺内容科学合理，可行性强，符合本项目采购需求的得4分；承诺内容较科学合理，可行性较强，基本符合本项目采购需求的得2分；承诺内容基本满足本项目采购需求的得1分；承诺内容不能满足招标文件基本要求或无承诺不得分。 |

注：本项目服务方案（技术文件）采用暗标形式，暗标要求如下：投标人在制作服务方案相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。不得有体现投标人身份的内容是指：①服务方案不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；②服务方案不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；③服务方案应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印、图片等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；④不得有其他体现投标人身份的内容。

评分办法及评分细则的解释权属于采购人，未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（十一） 定标

- 采购人在收到评标报告5个工作日内按评标报告推荐的中标候选供应商顺序，依法确定中标供应商，联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体江苏政府采购网发布公告中标、成交结果公告，公告期限为1个工作日。采购人对未中标原因不作解释。

（十二） 废标的确认

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消；

- 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

- 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（十三）中标无效的确认

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述第4条的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

特别提醒：投标供应商在递交质疑函的同时需提供“苏采云系统”中获取本项目招标文件时签章的“投标供应商确认函”，以及本项目的“项目参与详情”的截图并加盖公章，否则，采购人或代理机构有权要求其在规定期限内补正，未补正或逾期补正的采购人或代理机构将不予受理。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件“一、投标邀请”。

5.以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

（十五）中标通知书

1.中标结果确定后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（十六）签订、履行合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

2.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

3.签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

4.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）或货物，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

（十七）政府采购信用担保：

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

（十八）政府采购合同融资政策告知：

根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购管理交易系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。无锡市政府采购合同融资政策告知函见附件2。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否采用合同融资形式，在无锡政府采购网“政采贷”专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

（十九）其他：

1.招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

2.本项目代理服务费由中标人支付。各投标人应将招标代理服务费自行考虑包含在投标报价中。代理服务费参照《国家计委关于印发(招标代理服务收费管理暂行办法)的通知》“计价格(2002)1980号”文规定收费标准的80%执行。以中标金额为计费基数，按差额定率累进法计算：中标金额100万元以内1.5%，100万元-500万元0.8%，500万元-1000万元0.45%，在此基础上按8折计取。

（二十）政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

3.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

4.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

5.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第四部分，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

附件1.                  政府采购履约担保函（项目用）

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为      的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %，数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附件2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标、成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道及提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购一体化平台查询联系。

三、采购需求

本项目属性：服务类项目；

本项目是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是；

本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

一、实施范围

为继续推进“美丽河湖”项目建设，对城镇河道进行垃圾清理、岸坡清杂、水草清理、生态修复、蓝藻打捞、水质维持等服务。对马山片区内20条河道、2块湿地水域进行养护。

- 服务期

1年，具体时间以合同约定为准。

- 服务要求

- 满足采购人要求。

四、工作要求

（一）河道养护由成交供应商组织实施。

（二）河道养护

1、面积详见下表

| 河湖名称 | 河道 级别 | 长度 （米） | 平均 宽度 （米） | 水域 平均面积 （平方米） | 岸坡 平均面积 （平方米） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直湖港 | 1级--流域性河道 | 2610 | 50 | 130500 | 20880 | 岸坡、水域 |  |
| 雅浦港 | 2级--跨县重要河道 |  |  |  | 2400 | 仅岸坡 |  |
| 古竹运河 | 市级 | 4720 | 45 | 212400 | 37760 | 岸坡、水域 |  |
| 武进港 | 区级 | 1000 | 45 | 45000 |  | 仅水域 |  |
| 故城河 | 区级 | 384 | 50 | 19200 | 3072 | 岸坡、水域 |  |
| 北环堤河 | 镇级 | 4130 | 25 | 103250 | 33040 | 岸坡、水域 |  |
| 碧波河 | 镇级 | 1200 | 20 | 24000 | 9600 | 岸坡、水域 | 其中520米自合同签订之日起至2026.11.28不需要养护； |
| 东环堤河 | 镇级 | 5970 | 18 | 107460 | 47760 | 岸坡、水域 |  |
| 湖山河 | 镇级 | 2820 | 18 | 50760 | 22560 | 岸坡、水域 |  |
| 中心河 | 镇级 | 2510 | 17 | 42670 | 20080 | 岸坡、水域 |  |
| 峰影河 | 镇级 | 5340 | 14 | 74760 | 42720 | 岸坡、水域 |  |
| 六里河 | 镇级 | 5310 | 15 | 79650 | 42480 | 岸坡、水域 |  |
| 西环堤河 | 镇级 | 2110 | 16 | 33760 | 16880 | 岸坡、水域 |  |
| 南环堤河 | 镇级 | 4630 | 12 | 55560 | 37040 | 岸坡、水域 | 其中西段1500米自合同签订之日起至2027.1.26不需要养护； 东段835米合同期内不需要养护； |
| 大湾环山河 | 镇级 | 5840 | 12 | 70080 | 46720 | 岸坡、水域 |  |
| 中心横河 | 镇级 | 2680 | 12 | 32160 | 21440 | 岸坡、水域 | 其中大渎-顾家渎段自合同签订之日起至2026.11.30不需要养护； 大渎-钱家渎东侧小桥段自合同签订之日起至2026.12.26不需要养护； |
| 七里堤河 | 镇级 | 3430 | 16 | 54880 | 27440 | 岸坡、水域 |  |
| 长青河 | 村级 | 1790 | 20 | 35800 | 14320 | 岸坡、水域 |  |
| 鱼桥河 | 村级 | 1920 | 14 | 26880 | 15360 | 岸坡、水域 |  |
| 景竺河 | 村级 | 830 | 16 | 13280 | 6640 | 岸坡、水域 |  |
| 七里堤 湿地水域 |  |  |  | 87000 |  | 仅水域 |  |
| 天远桥 湿地水域 |  |  |  | 14000 |  | 仅水域 |  |

2、河道养护必须使用河道养护专业人员，水面漂浮物必须使用专用保洁船进行水面打捞。

3、河道养护的漂浮物由成交供应商采取无害化处理。

4、河道养护时间为12个月。

5、河道养护作业船要规范管理，统一着色和标志。成交供应商须满足每艘船配备工作人员2人。

6、十天一次定期开展水质自测，上级水质监测前需自测并上报数据，养护期水质每月最低标准为Ⅲ类水标准（其中直湖港为Ⅱ类水标准，直湖港的总氮含量可按Ⅲ类水标准），Ⅳ类及以下水质为不合格（突发污染、河道施工等特殊情况导致水质下降除外）。

7、各泵站运行打水期间，进水口周边聚集的水草须由成交供应商及时清理；清污机打捞上岸的水草、垃圾等杂物，在采购人提出清理要求后，成交供应商应立即派员清理并上车拖运，不得拖延堆积。

8、采购方实施的《鱼桥河、长青河、碧波河水文化建设项目》相关设施位于对应河道沿岸，本项目将其纳入统一管理范围，成交供应商负责该三处设施区域的垃圾清理、环境卫生保洁及绿植养护工作，养护及保洁标准与本合同约定的河道管理内容一致。

9、河道养护标准详见下表

| 序号 | 养护内容 | 养护标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本养护 | 河道保洁 | 1、执行卫生保洁制度、定期打扫，河面及两岸5—10m范围岸线护坡整洁，水面及浮床无白色垃圾、落叶等漂浮物，内河水面无蓝藻聚集，杂物、垃圾滞留时间不超过3小时，及时清运并闭环处理。主要桥梁、通道视野范围内无漂浮物，河道整体感官良好； 2、定期清理有害水生植物、沿岸枯树、地龙网，劝阻倾倒废水、洗拖把等污染河道行为，作业船只保持清洁。 |
|  |  | 河道巡查 | 1、执行巡查制度、做好河道巡查记录； 2、无影响排涝的各种障碍物（河道治理所需围堰等水利设施除外）； 3、驳岸基础无冲刷、无掏空、墙身无倾斜，围墙、压顶、栏杆、平台、浮床、景观小品等设施完好，及时更新设备设施； 4、河道范围内无乱摆乱占，乱倒乱放； 5、河道两岸蓝线范围内无垦种； 6、亲水平台等人员易集中处安全标识醒目、救生设施完好； 7、养护项目落实专人负责，做好与采购人对接，及时完成采购人交付的各项工作。 |
| 2 | 绿植养护 | 岸坡草皮等养护 | 1、草坪覆盖率90%以上，单块斑秃面积不超过0.3m2或10m2绿地内斑秃面积不超过3块；草坪内杂草率≤15%。草坪绿色期：冷季型草坪不得少于240天，暖季型草坪不得少于160天。无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10%，地下害虫≤10头/m2。 2、地被花卉：多年生地被植物覆盖率90%以上。生长正常、开花适时。无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10%，地下虫害≤10头/m²。 |
|  |  | 挺水植物养护 | - 水生植物能够生长，开花。无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10%。 2、定期开展病虫害防护、修剪、更换工作，形成养护记录。 |
|  |  | 苦草等养护 |  |
| 3 | 设施维护 | 曝气设备等维护 | 水环境治理设备正常使用，定期进行养护并检修电路，曝气、调水等电器控制柜及时上锁，设立安全警示标识，形成养护记录。 |
| 4 | 水质要求 | Ⅱ类水标准 | 十天一次定期开展水质自测，上级水质监测前需自测并上报数据，养护期水质每月直湖港最低为Ⅱ类水标准，其余河道最低标椎为Ⅲ类水标准，Ⅳ类及以下水质为不合格（突发污染、河道施工等特殊情况导致水质下降除外）。 |
|  |  | Ⅲ类水标准 |  |

（三）应急打捞

服务期内，季节转换等应急打捞综合考虑在报价中，后期不作调整。

五、付款方式

合同签订后预付单年度合同金额的30%，合同总价除以12为每月的服务费用，月度考核作为与成交供应商的月度费用结算的重要参考依据，每3个月支付一次（预付款在项目第一次支付服务费时一次性扣回，如无法一次性扣回则顺延至下一次支付服务费时扣回直至全部扣回预付款）。成交供应商应协助采购人完成履约验收并无条件接受采购人组织的审计，以审计报告结果作为最终结算金额。若不审计，则以采购人不超合同价确定的结算价为准。

六、其他要求

1、本项目总报价：包括成交供应商承担本项目河道养护全部服务实施、完成所需要的所有材料费、设备费（包括船只折旧及维修养护、燃油、耗材等一切设备费用）、人工工资、人员福利、工具及服装费、人员意外保险费、管理费、利润和所有税费等的一切费用。

2、投标供应商在编制投标价时需充分考虑投标期间、签订合同期间和服务期间各类价格风险和国家政策性调整风险等一切因素，并将其考虑在投标报价中。投标总价不得调整。

3、成交供应商自行承担一切安全、交通事故及其他纠纷的责任，发生事故的经济损失一律由成交供应商承担。

4、成交供应商对河道保洁产生的垃圾、水草及打捞的蓝藻等，符合环保要求进行无害化处理。

5、考核标准详见合同附件。

6、履约保证：本项目无需缴纳履约保证金。

7、后期若区政府根据实际情况取消此项目，合同自行终止。

四、合同条款及格式

合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（成交方）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 成交总金额：（大写）             ； （小写）              元

- 质量和服务要求及验收标准：

- 服务期限：

- 服务地点和方式：

- 款项支付步骤和办法：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、本合同附件、合同条款及成交通知书，乙方在开标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式五份，甲乙双方各执二份，招标代理一份。

- 合同生效：

本合同由甲乙双方代表人签字且加盖公章，并经无锡天给晓予工程技术咨询有限公司见证后生效。

甲方（采购人）：          （盖章）    乙方（成交方）：          （盖章）

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

年      月       日                     年      月       日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证方：                  （盖章）

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

合同条款（格式）

### (一)词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：本合同协议书（含招标文件澄清中与此有关的部分、评标期间和合同谈判过程中的补充文件及资料）、中标通知书、投标书及其附件（包括询标承诺、专用条款、通用条款、技术标准规范及有关技术文件、工程量清单、项目报价单、人员、设备及服务承诺）

1.1甲方有权要求乙方按甲方要求的份数免费提供上述合同文件中出自乙方的有关文件（如投标文件副本），乙方应遵守执行。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同除使用汉语外，还使用   /   语言文字。

2.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》及无锡市相应的地方性法规及政策文件。

2.3 适用标准、规范：详见合同。

### (二)双方一般权利和义务

3、甲方的权利

（1）对乙方的河道环卫作业按照有关法律法规及环卫行业标准，进行监督、检查、考核，并实施奖罚的权利。

（2）对乙方违反合同规定，有单方终止合同以及要求索赔的权利。

（3）对乙方违约所造成的社会影响，有实施处罚的权利。

（4）甲方制订河道保洁及蓝藻打捞考核标准、考核办法，并按标准、考核办法对乙方进行考核。

4、甲方的义务

（1）甲方协助乙方对具体作业人员进行业务培训和指导。

（2）甲方协助乙方协调涉及有关部门之间的相关问题。

（3）甲方需按本合同约定的金额和条件向乙方支付费用。

5、乙方的权利

（1）对甲方违约所造成的经济损失，有要求赔偿的权利。

（2）出现纠纷的，有提请诉讼的权利。

6、乙方的义务

（1）乙方应自觉接受甲方的质量检查考核。

（2）乙方应严格按照甲方制订的河道保洁及蓝藻打捞时间和质量标准完成任务。

（3）乙方对甲方提出存在的问题，应及时整改直至甲方满意。

（4）乙方应无条件服从各项重大活动和上级检查等活动，做好河道保洁及蓝藻打捞工作。

（5）本合同签订后，未经甲方书面同意，乙方不得将合同项下的河道保洁及蓝藻打捞工作擅自转包、分包。同时未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让予第三人，亦不得在本合同项下的权利上设置任何权利负担（包括但不限于质押、担保等）。

7、合同期内乙方自行承担一切安全、交通事故及其他纠纷的责任，发生事故的经济损失一律由乙方承担。一旦发生事故，应及时通知甲方。

8、乙方对河道保洁及蓝藻打捞产生的垃圾，符合环保要求进行无害化处理，相关费用已包含在合同价内，甲方不再另行支付。

9、河道保洁及蓝藻打捞的机械及保洁工具等设备，由乙方提供并承担一切费用。

10、乙方应依法建立劳动用工制度，独立承担用工责任。保洁人员为乙方员工，与乙方系劳动合同关系，保洁人员的薪资、社保、加班费、疾病、生育、非因工死亡、工伤以及在服务过程中的伤亡由乙方自行负责处理并承担费用，甲方概不负责。

11、合同价款及调整

11.1本合同采用固定总价承包合同，合同价款中已包括乙方承担本合同项目全部工程所需的所有设备费、物资费、劳务费、管理费、利润、税费。乙方在编制投标报价时已考虑价格上涨、政策性调整等一切因素，合同协议书一经签订，除合同另有规定外，合同价款一概不予调整。

11.2本合同服务期内，若甲方对本合同服务范围内的河道、湿地实施工程性治理项目，甲方有权向乙方出具书面通知，对应扣除该治理区域范围内的服务费用。费用扣除按照工程实际占用的水域、岸坡面积同比例核算，各项单价标准如下：基本养护：______元 /㎡、草皮养护：______元 /㎡、水生植物养护：______元 /㎡、设备维护：______元 /（KW*个数）、三类水质维持：______元 /㎡、二类水质维持：______元 /㎡

12、合同款支付

付款方式：

合同签订后预付一年合同金额的30%，合同总价除以12为每月的服务费用，月度考核作为与乙方的月度费用结算的重要参考依据，每3个月支付一次（预付款在项目第一次支付服务费时一次性扣回，如无法一次性扣回则顺延至下一次支付服务费时扣回直至全部扣回预付款）。甲方每次付款前，乙方应提供等额有效的增值税发票。

乙方应协助甲方完成履约验收并无条件接受甲方组织的审计，以审计报告结果作为最终结算金额。若不审计，则以甲方不超合同价确定的结算价为准。

13、履约保证

本项目无需缴纳履约保证金。

14、书面通知

14.1凡根据合同规定，由甲方、乙方发出的或送达的任何通知、指示、建议、意见、决定及申请等均应是书面的，并应作出相应解释，任何这类书面通知都不应被无故扣发或贻误。

15、税金和保险

15.1政府根据现行税法和有关部门现行规定以及相关政策就本合同项下向乙方征收的所有税金及其他应缴纳的所有费用，均已由乙方摊入各工程细目的单价中，且包含在合同价款中，不另报价。

15.2根据国家规定，甲方要求乙方参加工程保险和人身意外伤害及装备保险，所有保险费用均已包含在所报清单的单价及总价中。

16、延迟履行

16.1在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

17、违约责任

17.1甲方无正当理由，违反本合同的有关规定，使乙方未能完成规定服务目标及质量保证的，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决，造成乙方经济损失的，由甲方向乙方偿付合同总价5%的违约金， 或依照法律程序解除部分或全部合同。

17.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付款项的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的0.2‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

17.3乙方无正当理由，违反本合同的有关规定，未能达到规定服务目标及质量保证的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。给甲方造成经济损失的，还应赔偿损失。

17.4乙方无正当理由，违反本合同的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，甲方有权要求乙方双倍返还；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

17.5乙方不能按期完成工作的，应按合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，甲方有权直接从待付货款中扣除。

17.6逾期超过约定日期10个工作日乙方仍不能完成全部工作内容的，甲方有权立即单方解除合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还甲方已支付的合同款。

17.7乙方因违反采购文件及乙方响应文件中其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

17.8若乙方提交的成果未达到审查、验收通过要求或提供报告的内容虚假、不符合实际或不提供报告，则承担合同总金额5%的违约金，且甲方有权解除合同 。

17.9乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

18、不可抗力

18.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力 ，致使合同履行受阻时 ，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，双方按照法律规定处理，并根据情况确定 履行合同的期限是否应予延长 。

18.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

18.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在15天内以书面形式变更合同。

18.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7天内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

19、合同的变更

19.1、双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背招标文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%。

19.2、合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。因任何一方原因（包括双方当事人内部工作安排、计划调整等自身原因；中央、省、市、区级政策变动，规划、计划调整等外部原因以及其他原因）导致合同变更的，双方当事人应当在发生相应情形后及时通知对方，并组织双方协商确定解决方案，并以书面形式变更合同，补偿因合同变更而引发的对方直接损失。同时甲方应当按约支付乙方完成服务对应的合同价款。

20、合同的中止、终止

20.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同。

20.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3因任何一方原因（包括双方当事人自身原因以及政策变动、规划调整等外部原因）导致中止或终止合同的，应向对方支付合同总价10％的违约金；因中止或终止合同造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。

20.4合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

20.5有下列情形之一的，甲方有权单方终止合同：

（1）未经甲方同意，乙方擅自分包或者转包他人的。

（2）经甲方查实乙方存在不依法办理劳动用工手续，除建议有关部门依法处理外，甲方有权终止合同。

20.6非因法定或约定事由，乙方需要终止合同的，应提前三个月向甲方提出申请，经双方协商，并有关部门批准后决定是否终止合同。

21、争议的解决

21.1因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

21.2在仲裁期间，本合同应继续履行。

22、合同生效及其他

22.1本合同由甲乙双方代表人签字且加盖公章，并经采购代理机构见证后生效。

22.2合同一式五份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份。

22.3本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

22.4合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方应在不违背本合同和甲方采购目的的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向甲方提交二份备存。

合同附件一：

## 河道养护考核办法

一、考核目的

为了进一步规范河道养护任务管理体系，提高河道养护作业质量，实现河道养护的高标准、高效率、高质量。

二、考核范围

马山区域内甲方指定20条河道、2块湿地水域。

- 考核方式

- 甲方以不定期现场巡查方式，对马山街道区域内河道养护、保洁及蓝藻打捞作业进行考核，并按照考核最终得分结算相应保洁、蓝藻打捞服务经费。

四、考核内容

1、台账资料

（1）河道保洁制度、任务分析、检查记录、考勤记录及其他各类台账资料齐全。及时将整改后照片附在整改文档里并上报，同时每月上报水葫芦、蓝藻、漂浮物垃圾等打捞量。

2、河道养护内容

（1）面积详见下表

| 河湖名称 | 河道 级别 | 长度 （米） | 平均 宽度 （米） | 水域 平均面积 （平方米） | 岸坡 平均面积 （平方米） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直湖港 | 1级--流域性河道 | 2610 | 50 | 130500 | 20880 | 岸坡、水域 |  |
| 雅浦港 | 2级--跨县重要河道 |  |  |  | 2400 | 仅岸坡 |  |
| 古竹运河 | 市级 | 4720 | 45 | 212400 | 37760 | 岸坡、水域 |  |
| 武进港 | 区级 | 1000 | 45 | 45000 |  | 仅水域 |  |
| 故城河 | 区级 | 384 | 50 | 19200 | 3072 | 岸坡、水域 |  |
| 北环堤河 | 镇级 | 4130 | 25 | 103250 | 33040 | 岸坡、水域 |  |
| 碧波河 | 镇级 | 1200 | 20 | 24000 | 9600 | 岸坡、水域 | 其中520米自合同签订之日起至2026.11.28不需要养护； |
| 东环堤河 | 镇级 | 5970 | 18 | 107460 | 47760 | 岸坡、水域 |  |
| 湖山河 | 镇级 | 2820 | 18 | 50760 | 22560 | 岸坡、水域 |  |
| 中心河 | 镇级 | 2510 | 17 | 42670 | 20080 | 岸坡、水域 |  |
| 峰影河 | 镇级 | 5340 | 14 | 74760 | 42720 | 岸坡、水域 |  |
| 六里河 | 镇级 | 5310 | 15 | 79650 | 42480 | 岸坡、水域 |  |
| 西环堤河 | 镇级 | 2110 | 16 | 33760 | 16880 | 岸坡、水域 |  |
| 南环堤河 | 镇级 | 4630 | 12 | 55560 | 37040 | 岸坡、水域 | 其中西段1500米自合同签订之日起至2027.1.26不需要养护； 东段835米合同期内不需要养护； |
| 大湾环山河 | 镇级 | 5840 | 12 | 70080 | 46720 | 岸坡、水域 |  |
| 中心横河 | 镇级 | 2680 | 12 | 32160 | 21440 | 岸坡、水域 | 其中大渎-顾家渎段自合同签订之日起至2026.11.30不需要养护； 大渎-钱家渎东侧小桥段自合同签订之日起至2026.12.26不需要养护； |
| 七里堤河 | 镇级 | 3430 | 16 | 54880 | 27440 | 岸坡、水域 |  |
| 长青河 | 村级 | 1790 | 20 | 35800 | 14320 | 岸坡、水域 |  |
| 鱼桥河 | 村级 | 1920 | 14 | 26880 | 15360 | 岸坡、水域 |  |
| 景竺河 | 村级 | 830 | 16 | 13280 | 6640 | 岸坡、水域 |  |
| 七里堤 湿地水域 |  |  |  | 87000 |  | 仅水域 |  |
| 天远桥 湿地水域 |  |  |  | 14000 |  | 仅水域 |  |

（2）河道养护必须使用河道养护专业人员，水面漂浮物必须使用专用保洁船进行水面打捞。

（3）河道养护的漂浮物由乙方采取无害化处理。

（4）河道养护时间为12个月。

（5）河道养护作业船要规范管理，统一着色和标志。乙方须满足每艘船配备工作人员2人。

（6）十天一次定期开展水质自测，上级水质监测前需自测并上报数据，养护期水质每月最低标准为Ⅲ类水标准（其中直湖港为Ⅱ类水标准，直湖港的总氮含量可按Ⅲ类水标准），Ⅳ类及以下水质为不合格（突发污染、河道施工等特殊情况导致水质下降除外）。

（7）各泵站运行打水期间，进水口周边聚集的水草须由乙方及时清理；清污机打捞上岸的水草、垃圾等杂物，在甲方提出清理要求后，乙方应立即派员清理并上车拖运，不得拖延堆积。

（8）甲方实施的《鱼桥河、长青河、碧波河水文化建设项目》相关设施位于对应河道沿岸，本项目将其纳入统一管理范围，乙方负责该三处设施区域的垃圾清理、环境卫生保洁及绿植养护工作，养护及保洁标准与本合同约定的河道管理内容一致。

（9）河道养护标准详见下表

| 序号 | 养护内容 | 养护标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本养护 | 河道保洁 | 1、执行卫生保洁制度、定期打扫，河面及两岸5—10m范围岸线护坡整洁，水面及浮床无白色垃圾、落叶等漂浮物，内河水面无蓝藻聚集，杂物、垃圾滞留时间不超过3小时，及时清运并闭环处理。主要桥梁、通道视野范围内无漂浮物，河道整体感官良好； 2、定期清理有害水生植物、沿岸枯树、地龙网，劝阻倾倒废水、洗拖把等污染河道行为，作业船只保持清洁。 |
|  |  | 河道巡查 | 1、执行巡查制度、做好河道巡查记录； 2、无影响排涝的各种障碍物（河道治理所需围堰等水利设施除外）； 3、驳岸基础无冲刷、无掏空、墙身无倾斜，围墙、压顶、栏杆、平台、浮床、景观小品等设施完好，及时更新设备设施； 4、河道范围内无乱摆乱占，乱倒乱放； 5、河道两岸蓝线范围内无垦种； 6、亲水平台等人员易集中处安全标识醒目、救生设施完好； 7、养护项目落实专人负责，做好与甲方对接，及时完成甲方交付的各项工作。 |
| 2 | 绿植养护 | 岸坡草皮等养护 | 1、草坪覆盖率90%以上，单块斑秃面积不超过0.3m2或10m2绿地内斑秃面积不超过3块；草坪内杂草率≤15%。草坪绿色期：冷季型草坪不得少于240天，暖季型草坪不得少于160天。无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10%，地下害虫≤10头/m2。 2、地被花卉：多年生地被植物覆盖率90%以上。生长正常、开花适时。无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10%，地下虫害≤10头/m²。 |
|  |  | 挺水植物养护 | - 水生植物能够生长，开花。无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10%。 2、定期开展病虫害防护、修剪、更换工作，形成养护记录。 |
|  |  | 苦草等养护 |  |
| 3 | 设施维护 | 曝气设备等维护 | 水环境治理设备正常使用，定期进行养护并检修电路，曝气、调水等电器控制柜及时上锁，设立安全警示标识，形成养护记录。 |
| 4 | 水质要求 | Ⅱ类水标准 | 十天一次定期开展水质自测，上级水质监测前需自测并上报数据，养护期水质每月直湖港最低为Ⅱ类水标准，其余河道最低标椎为Ⅲ类水标准，Ⅳ类及以下水质为不合格（突发污染、河道施工等特殊情况导致水质下降除外）。 |
|  |  | Ⅲ类水标准 |  |

3、安全保障

（1）无安全事故发生。

（2）打捞船驾驶人员需持证上岗。

（3）打捞作业人员上船必须穿着救生衣。

（4）按时发放河道保洁工工资。

（5）及时上报河道内擅自设置渔具及违法向河道倾倒垃圾和废物等信息。

（6）乙方自行承担一切安全、交通事故及其他纠纷的责任，发生事故的经济损失一律由乙方承担。

4、水质巡查

（1）及时上报水质变化情况。

（2）乙方对河道保洁产生的垃圾、水草及打捞的蓝藻等，符合环保要求进行无害化处理。

五、评分结算

合同签订后预付一年合同金额的30%，合同总价除以12为每月的服务费用，月度考核作为与乙方的月度费用结算的重要参考依据，每3个月支付一次（预付款在项目第一次支付服务费时一次性扣回，如无法一次性扣回则顺延至下一次支付服务费时扣回直至全部扣回预付款）。乙方应协助甲方完成履约验收并无条件接受甲方组织的审计，以审计报告结果作为最终结算金额。若不审计，则以甲方不超合同价确定的结算价为准。

1、月度考核结算：实行100分制，如当月考核得分超过90分（含90分），不扣作业费用；如得分高于80分（含80分）低于90分，每低1分扣当月承包费用的1%；如得分高于70分低于80分，每低1分扣当月承包费用的2%。

2、投诉评分结算（另计）：按次数结算。经查实，每出现一次投诉，扣除作业经费1000元；每出现重复投诉，每次扣除作业经费1000元；在上级检查考核中产生负面影响的，每次扣除作业经费2000元。

3、年平均考核低于70分的，解除合同。

甲方有权根据实施情况对本考核办法及时作出修改。

合同附件二：

河道养护质量考核评分标准

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 标准分 | 扣分细则 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台账资料 | 河道保洁制度、任务分析、检查记录、考勤记录及其他各类台账资料齐全。及时将整改后照片附在整改文档里并上报，同时每月上报水葫芦、蓝藻、漂浮物垃圾等打捞量。 | 5 | 少一项扣1分 |  |
| 2 | 保洁作业 | 按规定时间上下班作业。 | 2 | 不按规定执行，发现一起扣1分 |  |
| 3 |  | 每天上、下午全面打捞一遍，全天巡回保洁。 | 8 | 发现未打捞每条河道扣8分，不巡回保洁发现一次扣4分。 |  |
| 4 |  | 按规定配置人员和设备工具。 | 5 | 缺岗1人扣2分；设备工具不齐的扣3分。 |  |
| 5 |  | 河岸、河坡干净、无杂物、无岸脚垃圾，无杂树杂草。河坡及护岸无任何生活、建筑垃圾。水生植物养护达到标准。 | 15 | 发现一处视情扣3～5分。保洁员向岸边、桥洞抛撒垃圾一处扣5分。 |  |
| 6 |  | 河道内基本无漂浮物；清理河道内的水花生、水葫芦、水面漂浮物（浮萍）、蓝藻等水生植物；水面无明显蓝藻悬浮物，无成块积聚蓝藻。 | 15 | 发现一处视情扣3～5分。 |  |
| 7 |  | 河道内无死动物，无大件垃圾。 | 4 | 有一处扣1分。 |  |
| 8 |  | 当天打捞的垃圾当天清运。 | 6 | 发现满船隔夜垃圾每只扣2分。 |  |
| 9 |  | 打捞船容貌整洁，无明显油污、锈斑。 | 3 | 发现大于5平方米每只扣1分。 |  |
| 10 |  | 每日打捞按要求无害化处理，不得随意倾倒或填埋。 | 10 | 不按规定处理，发现一次扣2分 |  |
| 11 | 安全保障 | 无安全事故发生。 | 6 | 发生一次事故扣3分。 |  |
| 12 |  | 打捞船驾驶人员需持证上岗。 | 3 | 不按规定执行，发现一起扣1分 |  |
| 13 |  | 打捞作业人员上船必须穿着救生衣。 | 4 | 发现未穿救生衣的每人/次扣2分。 |  |
| 14 |  | 按时发放保洁工工资。 | 2 | 不按时发放保洁工工资1次扣2分。 |  |
| 15 |  | 及时上报河道内擅自设置渔具及违法向河道倾倒垃圾和废物等信息。 | 2 | 少上报或不及时上报一次扣1分。 |  |
| 16 | 水质巡查 | 及时上报水质变化情况 | 10 | 水质IV类扣3分，V类扣5分，劣V类扣7分（直湖港水质III类扣3分，IV类扣5分，V类扣7分，劣V类扣10分） |  |

五、 附件

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

（一）投标函（格式）：

投标函

致：无锡太湖国家旅游度假区防洪工程管理处：

我方收到贵方项目编号       招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次2026年度河道专项治理服务的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡太湖国家旅游度假区防洪工程管理处在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行合同义务。

- 我方认为贵方有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由单位协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

开户银行：                          开户账号：

（二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：

无锡太湖国家旅游度假区防洪工程管理处：

我公司(单位)愿针对本次                                   项目进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

（三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

无锡太湖国家旅游度假区防洪工程管理处：

系中华人民共和国的合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（2026年度河道专项治理服务）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：              性别：              电话：

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：    年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

| 被授权代表身份证复印件 （正面） |  | 被授权代表身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓    名：          性别：          年龄：          职务：

系                 的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

（四）政府采购投标及履约承诺函（格式）：

政府采购投标及履约承诺函

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次2026年度河道专项治理服务（项目名称）进行投标。我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

8.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

10.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。

11.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

12.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

13.我单位承诺不非法转包、分包。

14.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

15.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________，传    真：__________________

代表姓名：_______________，职    务：__________________

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

（五）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 2026年度河道专项治理服务 |
| --- | --- |
| 投标报价 （人民币） | 大写： 小写： 元 |
| 合同履行期限 |  |
| 项目负责人 |  |
| 是否属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：              日期：   年   月   日

注：投标报价应包括调研费、劳务费、耗材费、餐旅费及中标单位为完成本采购文件规定的内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金及相关行政费用等一切费用，凡未列入的，将被认为均已包含在投标报价中，今后不得以任何理由追加或调整。

（六）分项报价表

分项报价表

投标人名称（盖章）                                   采购项目编号：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：   年   月   日

注：（1）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- 表格不够可自行延长。

（七）投标供应商拟投入本项目人员一览表（格式）

投标供应商拟投入本项目人员一览表

投标供应商名称（盖章）           采购项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 工作年限 | 职称 | 在本项目拟任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：上表如需要自行延长。

（八）车辆船只一览表（格式）

车辆船只一览表

供应商名称（盖章）                    采购编号：

| 序号 | 车辆或 船只名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 自备 | 租赁 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表格由投标人参照，不限于此，以上内容由投标单位根据采购要求自拟并自行完善。

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：

（九）偏离表

商务要求条款偏离表

项目名称：2026年度河道专项治理服务

项目编号：

| 名称 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何商务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有商务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

技术要求条款偏离表

项目名称：2026年度河道专项治理服务

项目编号：

| 名称 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

（十）企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料复印件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

（十一）（投标供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，可依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十二）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

（十三）政府采购履约担保函（格式）

编号：

政府采购履约担保函

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于    年    月    日签订编号为          的《           政府采购合同》（以下简称“主合同”），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同的履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

（十四）投标供应商情况表（格式）：

投标供应商情况表

投标供应商名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（十五）技术标（暗标）（格式自拟）