无锡市政府采购项目

公开采购文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320200-JYJF-G2026-0011

采购项目名称：工管中心2026年绿化养护

采购人名称：无锡市水利工程管理中心

采购代理机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

二〇二六年六月十七日

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同文本

第五部分    附件

第一部分 投标邀请

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司受无锡市水利工程管理中心委托，就其工管中心2026年绿化养护进行公开招标。现欢迎符合相关条件的投标供应商参加投标，投标注意事项如下：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：工管中心2026年绿化养护 采购编号：JSZC-320200-JYJF-G2026-0011 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市水利工程管理中心 采购人地址：无锡市滨湖区无锡（国家）工业设计园创意园三期2号楼6层 采购代理机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司 采购机构地址：无锡市锡山区安镇街道春风南路2号智行科创园9号楼12楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1.项目概况：本项目涉及水利工程分散，具体为伯渎港枢纽、蠡湖所枢纽、直湖港枢纽、北塘联圩枢纽、江尖枢纽、利民桥枢纽、西直湖港北枢纽、西直湖港南枢纽、西直湖港闸站枢纽、仙蠡桥北枢纽、仙蠡桥南枢纽、严埭港枢纽、技师室、防汛抢险实训场。具体详见工程量清单及采购需求。 2.合同履约期限：自合同签订之日起1年。 3.绿地养护质量要求：符合江苏省城市园林绿化养护管理二级、三级标准，满足相关规范及采购人要求。 4.本项目预算价：111.3万元。 5.本项目设定最高限价：111.3万元，投标报价超过最高限价的视为无效投标文件。 6.本项目是否接受联合体投标： 否 。 7.本项目是否专门面向中小企业： 是 。 8.本项目标的所属行业：其他未列明行业（公共设施管理业）。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 投标供应商应为中型企业或小型企业或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 3.本项目的特定资格要求： （1）项目负责人具有园林绿化专业【园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）】工程师及以上职称证书； （2）投标供应商授权代表和拟派项目负责人应为投标供应商企业在职员工； （3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如投标供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。 |
| 5 | 提供采购文件期限：2026年6月17日至2026年6月25日（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载采购文件，但不作为投标供应商权益受到损害的证明材料和依据。 获取方式：本项目采用网上注册登记方式。 潜在投标供应商如确定投标，可在“江苏政府采购网--苏采云”（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载采购文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目采购文件获取，方可按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容作出实质性响应，否则其投标文件无效。 投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 履约保证金缴纳：本项目 无需 缴纳履约保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标截止时间：2026年7月13日14:00 投标方式：网上投标截止时间前苏采云投标客户端投标 投标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。 网上投标解密时间：开启解密后半小时。 |
| 10 | 开标时间：2026年7月13日14:00 开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。 |
| 11 | 确定中标供应商时间：2026年7月13日评审结束 确定中标供应商地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。 |
| 12 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市水利工程管理中心 联系地址：无锡市滨湖区无锡（国家）工业设计园创意园三期 2 号楼6层 联系人：周令杰 联系电话：0510-80109316 采购代理机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司 联系人：崔工、袁工 联系电话、传真：0510-88207527、18921100710 联系地址：无锡市锡山区安镇街道春风南路2号智行科创园9号楼12楼 邮政编码：214000 电子邮件地址：jyjfzbdl@163.com |
| 13 | 操作流程： 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1.访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”——“用户注册”按钮进入注册界面进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/register进入注册界面。 2.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--项目参与--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 3.投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号市民中心12号楼一楼），办理手续及流程详见http://jsxcmm.com/help/gys.html，技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00） 4、CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 5.采购文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已参与项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 6.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》。 7.采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标供应商下载或者查阅。 8.苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 |
| 14 | 1.本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如投标供应商未按要求操作，由此所产生的风险由投标供应商自行承担。技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 2.投标供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《“苏采云”系统供应商操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《“苏采云”系统供应商操作手册》要求制作、上传电子投标文件。 3.投标供应商应在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因投标供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败，由投标供应商自行承担后果。 4.潜在投标供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。 5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。 |

第二部分 投标供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）采购文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商应登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）下载采购文件及有关资料，按采购文件要求制作、上传投标文件，并对采购文件各项内容作出实质性响应，否则报价无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4.采购文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

5.按照《〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

# 6.采购文件仅作为本次采购投标使用。

# （三）采购文件的解释：

1.本项目不召开开标前答疑会，投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按采购公告或采购文件中的通讯地址向采购人或采购代理机构以书面形式提出。

2.本文件的最终解释权归采购人。

# （四）采购文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网上发布更正公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，将在江苏政府采购网上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延投标截止时间及开标时间。

3.投标供应商应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

4.投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式（含电子邮件）向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购投标供应商质疑函范本》）。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。

# （五）投标文件的组成：

投标文件包括三个部分，分别为证明文件部分、投标函和报价文件部分、技术文件部分。

1.证明文件部分：

1.1、资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）加盖电子签章；

（2）投标供应商企业营业执照或经相关部门登记的证明文件原件扫描件加盖电子签章；

（3）项目负责人的园林绿化专业【园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）】工程师及以上职称证书原件扫描件或带清晰可扫描认证二维码的复印件扫描件加盖电子签章，职称证书中不显示专业的，需提供项目负责人的毕业证书或专业技术资格评审报审表原件扫描加盖电子签章；

（4）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）加盖电子签章，法定代表人亲自参加地提供法定代表人身份证明（格式见附件）加盖电子签章。

（5）投标供应商法定代表人身份证原件扫描件加盖电子签章及法定代表人授权代表身份证（如有）原件扫描件加盖电子签章；

（6）授权代表、项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具由投标供应商为其依法缴纳的所属月为2026年3月-2026年5月中任意一个月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖电子签章；

（7）投标供应商所属月为2026年3月-2026年5月中任意一个月的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方审计机构出具的2024年度或者2025年度的财务审计报告原件扫描件加盖电子签章；

（8）投标供应商依法缴纳所属月为2026年3月-2026年5月中任意一个月的税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖电子签章；

（9）投标供应商依法缴纳所属月为 2026年3月-2026年5月中任意一个月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖电子签章；

（10）承诺书；（格式见附件）

（11）中小企业声明函（格式见附件）加盖电子签章或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件加盖电子签章或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）加盖电子签章；

注：如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明原件扫描件加盖投标供应商电子签章。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明原件扫描件加盖投标供应商电子签章。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2、补充证明文件

- 投标供应商基本情况说明；（格式见附件）

- 采购文件要求提供的其他证明材料；（参考评分标准中所列要求）

2.投标函和报价文件部分：

- 投标函；（格式见附件）

- 开标一览表；（格式见附件）

- 开标一览表附表；（格式见附件）

- 已标价的清单；（以软件导出稿为准）

- 人员配备表；（格式见附件）

- 业绩一览表；（格式见附件）

- 投标偏离表。（格式见附件）

3.技术文件。（参考评分标准中所列要求）

# （六）投标文件的要求：

  - 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

  - 投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（签章）、法定代表人或被授权代表签字或签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

  - 投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

  - 投标费用自理。

  - 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录系统获取采购文件，按要求制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

  - 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

  - 投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

  - 投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

  - 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、业绩、报告等）扫描上传至投标系统。

（七）投标报价要求（水电甲供）：

  - 本工程的投标报价应采用GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程量清单计价格式。

  - 供应商的投标报价的总额应是供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用。包括达到工完清场、移交竣工验收、保修期满。

3.本工程招标文件所提供的工程量清单是按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》和施工图设计计算确定。对于工程量清单中未提供齐全，而本招标文件中所确定的招标范围所提供的全套设计图中已明确包含的工程内容，供应商可以按统一的工程量计算规则计算后，在发标后3天内以书面形式提供给采购人，采购人在收到书面资料后2天内将可以增列的项目或修改的数量以修正文件形式书面通知供应商。但是不论工程量清单数量与设计图数量是否一致，供应商只能以采购人发放的工程量清单及修正文件进行投标报价。工程数量与实际施工量不一致时，工程数量可按实调整。

4.除非采购人对招标文件予以修改，供应商应按采购人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。供应商未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。如实际施工的工程量与采购人提供的工程量清单中的数量不一致时，量差部分结算时可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

5.供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

6.所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应列入投标单位认为合适的细目中，在工程量清单分析中反映出来。工程量清单分析中未列细目的，其施工方案费用及试验、检测费用应被视为已分摊在投标单位认为合适的细目报价中。

7.供应商不得将下列不可竞争费用改变标准收取：1）现场安全、文明施工措施费：基本费、省级标化增加费、扬尘污染防治增加费；2）社会保障费；3）公积金；4）税金。

8.供应商对不可竞争费用不得改变标准计取，费率详见工程量清单。如改变不可竞争费费率的，按无效响应文件处理。

9.不可竞争费是按苏建价〔2016〕154号 《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、省住房城乡建设厅〔2018〕24号《关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》、苏建函价【219】178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》规定的标准计列的。

10.各种材料的价格当采购人未提供市场价格或限定价格时，由供应商自行进行市场调查后决定报价，但各供应商应充分考虑在工程建设周期内市场价格的波动风险，并将认为适合的风险费用计列在内，凡未列的，将视为已包含在报价之中，一经报价确定，结算时将不作调整。

11.设计单位在设计文件中所介绍的施工方案仅作参考，供应商应根据施工现场的实际情况、本招标文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。各投标单位应认真踏勘现场，充分考虑临时通道、临时排水、临时路灯、居民、村民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民和村民可能产生的干扰以及配合规划管线施工或因维护交通或因安排夜间施工使工效受到影响等因素，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及借道村、镇道路需发生修复费用的，均可列入，凡未列入的一旦发生，将视为由投标的中标人自理。

12.本项目计税方法为营改增后的一般计税方法。养护费用包括绿地内苗木养护、绿地保洁及所有园路、小品、花坛（侧石）、护栏、雕塑、角亭及其它所有构建物等设施的日常保养费用，投标单位须充分意识到标段内所有设施（包括统计或未统计在招标所提供的设施清单内）保养可能带来的风险。

- 13.所有的货物、服务必须符合国家标准或规范的要求。

- 14.投标供应商应结合本企业自身情况进行自主报价。

- 15.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

  - 未按规定进行注册的；

  - 电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

  - 电子投标文件未按采购文件要求签章的；

  - 投标供应商未按采购文件要求解密的；

  - 不具备采购文件中规定的资格要求的；

  - 报价超过采购文件中规定的预算金额、最高限价（最高折扣率）或单项最高限价的；

  - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

  - 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

  - 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

  - 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

  - 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

  - 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

  - 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

  - 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

  - 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

  - 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

  - 投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

  - 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，且投标供应商不能证明其报价合理性的；

  - 未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

  - 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

  - 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

  - 不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

  - 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

  - 不同投标供应商的授权代表、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

  - 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

  - 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

  - 投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

  - 投标文件中未提供采购需求中标注“※”的关键性内容的。

（九）开标、评标：

  - 开标工作程序

1.1、所有投标供应商在采购文件规定的时间内解密各自投标文件。

1.2、解密后，投标供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。

1.3投标文件递交截止时间后参加投标的投标供应商或解密投标文件的投标供应商不足三家的，不进行评审。

1.4评审程序：开标、评审工作由江苏建圆建方工程管理咨询有限公司负责组织。

  - 资格性审查：

2.1、投标文件资格性审查由采购人负责。

2.2、依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明材料等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.3、信用信息查询

采购人或采购代理机构在资格性审查期间通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/）等渠道查询相关投标供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的投标供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

  - 评标工作程序：

3.1、由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2、评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

3.2.1、投标文件正本与副本不符的，以正本为准。

3.2.2、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）－（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

3.3、投标文件符合性审查

3.3.1、评标委员会对符合资格要求的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

3.3.2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

需要投标供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向投标供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清投标函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。具体操作方式见《“苏采云”系统供应商操作手册》。

3.3.3、3.3.3、启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

# 异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求（财库〔2026〕2号），包括：

# 1）采购人应当在采购文件中明确，在政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

# ①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

# ②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

# ③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

# ④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

# 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

# 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

# 2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

# 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

# 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3.4、比较与评价

3.4.1、投标文件资格性审查和符合性审查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.4.2、经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.4.3、评审小组负责对采购文件评标标准中涉及的内容进行评审；

3.4.4、评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

  - 评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。

未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容及依据。

5、评标标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

1、价格分                                    20分

2、投标供应商评价                            20分

3、技术文件                                  60分

（二）各项目评分标准

1.价格分：（20分）

本项目价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=价格分值×（评标基准价／投标报价）

注：本项目标的所属行业：其他未列明行业（公共设施管理业）。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

价格扣除：

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

2.投标供应商评价（20分）

（1）投标供应商综合实力（9分）

自本项目采购公告发布之日起近三年内（以合同签订时间为准），投标供应商承担过本项目类似业绩的，有一项得3分，最高得9分。投标时提供合同原件扫描件加盖投标供应商电子签章并上传至投标系统相应模块中，如未提供合同或合同不能明确体现服务内容或签订日期的，本项不得分。

（2）项目团队（11分）

1）项目团队（7分）：拟投入专业技术人员（除项目负责人外）中具有园林绿化专业中级工程师职称证书的，有1人得1.5分，最多得3分。具有园林绿化专业高级及以上工程师职称证书的，有1人得2分，最多得4分。本项最高得7分。本项同一人员不重复得分。【园林绿化专业是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）】

2）专业植保员（4分）

报价供应商配备的专业植保员具有大专及以上园林植保等相关专业学历毕业证书的，有1人得2分，本项最高得4分。

注：

①上述评分，投标时提供相关人员证书原件扫描件加盖电子签章上传至投标系统相应模块中，如职称证书不能体现专业的，需另行提供毕业证书原件扫描件加盖电子签章上传至投标系统相应模块中。

②人员以《人员配备表》（格式见附件）中所列为准。

③上述人员（项目负责人除外）除相关人员证书外，还需提供法定的社保收缴部门出具由投标供应商本企业为其依法缴纳的2026年3月—2026年5月中任意一个月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖电子签章上传至投标系统相应模块中；

④上述证明材料提供不全或不提供，相应评分项不得分。

- 技术文件（60分）：

- 养护管理制度（18分）：包括①公司管理体系；②养护考核制度；③日常养护管理制度；④项目人员责任制落实措施；⑤养护台账体系制度；⑥养护质量保证措施等。

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的每条得3分；以上内容存在1处瑕疵的每条得2分；以上内容存在2处瑕疵的每条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的每条得0分；本项最高得18分。

- 抢险救灾应急预案（4分）：包括针对各类灾害及突发事件处置的可行性预案及其措施。

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的每条得4分；以上内容存在1处瑕疵的每条得3分；以上内容存在2处瑕疵的每条得2分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的每条得0分；本项最高得4分。

- 养护技术方案（15分）：包括①月度养护重点及主要养护工作计划；②养护问题的解决措施；③日常养护方案。

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的每条得5分；以上内容存在1处瑕疵的每条得4分；以上内容存在2处瑕疵的每条得3分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的每条得0分；本项最高得15分。

- 专项养护方案（15分）：包含①乔木、花灌木修剪方案；②草坪及空秃地整治方案；③其他苗木养护整治、有效提升绿地景观的专项养护方案；④“加拿大一枝黄花”防治方案；⑤内塘养护方案。

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的每条得3分；以上内容存在1处瑕疵的每条得2分；以上内容存在2处瑕疵的每条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的每条得0分；本项最高得15分。

- 安全文明施工及环境保护（8分）：包括①安全文明养护施工措施；②日常养护作业对周边环境维护。

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的每条得4分；以上内容存在1处瑕疵的每条得3分；以上内容存在2处瑕疵的每条得2分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的每条得0分；本项最高得8分。

注：技术文件评分所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

评标委员会人数应为5人以上（含5人）的单数，计算分项得分时取所有评标委员会成员打分的平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。最终得分最高者将被推荐为中标候选人。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。评分办法及评标标准的最终解释权归采购人。

- 确定中标供应商：

- 评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求在3家中标候选人中，依法确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标供应商。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在江苏政府采购网上发布中标公告。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规处理。

- 投标、开标及评标的整个过程均接受无锡市政府采购监管部门的监督。

- 在发布中标公告的同时，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

- 中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式二份。如不一致以电子投标文件为准。

# （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标供应商或者对采购文件做实质响应的投标供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

# （十二）投标保证金：本项目无需提交保证金。

# （十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与采购人、其他投标供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的、中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有前款（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照采购文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标供应商的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。合同经江苏建圆建方工程管理咨询有限公司见证后生效。

2.江苏建圆建方工程管理咨询有限公司监督合同的履行。中标供应商非因不可抗力未履行招标、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十五）代理服务费：

- 本项目代理服务费由采购人支付。代理费按差额定率累进法计算，以中标金额为计费基础。100万元以下部分费率为1.5%，100万—500万部分的费率为1.1%。在此基础上按70%计取。

# （十六）其他：

采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

# （十七）政府采购信用担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

# （十八）政府采购合同融资

中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡政府采购网“政采贷”专栏。

- 采购需求

- （一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

一、采购标的需实现的功能或者目标

采购标的需实现的功能或者目标：绿化养护。

二、落实政府采购政策需满足的要求

1、小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

2、其他政策功能要求：

（1）本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购投标供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）投标供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

（2）依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见国家市场监督管理总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

（3）本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标供应商应按合同约定提供设备或服务。

（4）本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如采购文件中有其他要求的，投标供应商应满足采购文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《城市园林绿化用植物材料木本苗》（DB11/T 211-2017）、《园林绿化工程施工及验收规范》（DGJ32/TJ201-2016）、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》《江苏省城市园林植物养护技术规范（试行）》等。以上规范标注如有最新版，按照最新版执行。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（1）绿地养护质量要求：符合江苏省城市园林绿化养护管理二级、三级标准，满足相关规范及采购人要求。

（2）安全要求：安全要求应满足国家相关法律法规的要求，无安全责任事故。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

详见工程量清单。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

一、绿化养护的质量标准和要求

1.绿地养护质量标准：按《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》要求进行养护，养护等级为江苏省城市绿地养护管理二级、三级标准及招标文件规定的其他要求。

（1） 绿地设施日常养护的一般标准

按照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》的要求，绿地养护应做到：

①绿地中的乔木、灌木、花卉、藤本和攀缘、地被和草坪等植物，凡经栽植成活一年以上的其保存率均应达到98％。植物生长健壮，群落结构合理，青枝绿叶、无死树、无缺株；修剪合理，树形优美、叶茂花盛；花卉地被栽植符合指标，无裸露地、草坪无空秃；病虫杂草控制良好，无大型杂草及缠绕、攀缘性杂草、无明显病虫危害迹象，控制病虫害危害率达标。保持绿地设施完好无损，并有良好的景观面貌。绿化养护范围内不应出现白色垃圾等杂物。

②行道树修剪、剥芽符合技术规程，长势良好，有良好的群体效果：一条道路同一品种分枝点基本相同。无缺株、死株；树木倾斜度不超过10度；无断桩、坏桩，桩位绑扎规范化；基本无病虫害危害迹象；有防台措施。

③养护标段内在日常养护中发生绿化苗木抽稀、调整和改善土质等工作，是正常的养护内容。

④绿地内圆路、小品等硬质铺装及构筑物确保设施完整，做好日常保养工作。绿地附属栏杆保持完好、完整。

⑤因管理需要，专项养护方案合同期内应对投标文件中提出的行道树管养、草花布置、乔木修剪、花灌木修剪、色块管理、地被及草坪管养、空秃地整治、疏林、树木与各类设施的矛盾解决、“加拿大一枝黄花”防治、内塘养护等有效提升绿地景观的专项养护方案，按照具体管理要求予以落实。

⑥绿化生产垃圾主要地区和路段做到日产日清，其他地区能坚持在重大节日前突击清理绿地内的废弃物。重大节假日按照招标人要求进行绿化养护。

⑦工程内部环境、防洪大堤道路及坡面日常保洁：

（2）清扫和保洁范围：防洪大堤道路、绿化带、坡面及亲水平台等区域；落 叶、杂物清扫及清运；旅游旺期或大型节日活动后人工捡拾防洪大堤沿线白色污染垃圾；垃圾、落叶、修剪物等集中堆置，不得过夜；

（3）防洪大堤道路清扫周期：每日不少于一次，乔木换叶期按实增加频次；白色污染垃圾拾取，每天不少于一次，旅游旺季或大型节日活动后按需增加频次；各水利工程内部道路等定期清扫；

（4）人工清扫和人工拾取内容和标准：①道路垃圾、游客丢弃物、绿化养护修剪物等随扫随清，禁止向绿化带及其它公共设施区域内倾倒；②禁止焚烧垃圾、枝叶、杂物等；③路面、绿化带、亲水平台等无积存垃圾和绿化养护修剪物；④日常保洁养护内业资料齐全，做到有计划、有记录、有统计，并且资料与实际养护情况相符。

（5）绿化养护管理分级标准

| 管护类别 |  | 一级管护绿地 | 二级管护绿地 | 三级管护绿地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一园林植物养护 | 乔木 | 生长健壮，树冠完整，树形优美。 分枝点合适，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；修剪及时、合理，内膛不乱，通风透光。树木不歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、卷叶。 无缺株、死株。无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。 | 生长正常，树冠完整，树形较优美。 分枝点较合适，基本无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量较适宜；修剪及时、合理，内膛不乱，通风透光。树木基本不歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，无明显黄叶、焦叶、卷叶。 基本无枯死株。基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。 | 生长正常，树冠完整。 无明显枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量较适宜；修剪合理；树木无明显歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，有黄叶、焦叶和卷叶的株数不超过10%，正常叶片保存率在85%以上。 无明显枯死株。无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10%。 |
|  | 行道树 | 树形完整、树冠舒展，分枝点偏差在正负10cm内；保留3级及以上分枝，长势良好，无徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝、枯枝以及烂头等。 树穴有平整盖板或种植地被植物、覆盖植物树皮碎屑，黄土不裸露，树穴设施完好。 补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜，一般为：落叶树种的胸径在15cm以下，常绿树种的胸径在12cm以下。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。 | 树形、树冠舒展，分枝点偏差在正负20cm内；保留2级及以上分枝，长势良好，无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝、枯枝以及烂头等。 补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜，一般为：落叶树种的胸径在15cm以下，常绿树种的胸径在12cm以下。 基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。 | 树形、树冠舒展，分枝点偏差在正负30cm内；保留1级及以上分枝，长势良好，无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝、枯枝以及烂头等。 补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜，一般为：落叶树种的胸径在15cm以下，常绿树种的胸径在12cm以下。 无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10%。 |
|  | 花灌木 | 花灌木株型丰满，枝叶茂密，开花适时，花后修剪及时合理。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。 | 花灌木株型丰满，开花适时，花后修剪及时合理。 基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。 | 花灌木开花适时，花后能够进行修剪。 病虫害防治较及时，被害株率≤10%。 |
|  | 古树名木 | 古树名木按照国家、省相关要求进行养护，各项养护管理措施到位，植株生长正常，状态良好。 |  |  |
|  | 绿篱（模纹、色块）等 | 绿篱、模纹和色块等修剪及时。绿篱线条清晰，同类观赏面规则，整齐一致；模纹和色块线条流畅、主要观赏面圆润饱满，符合设计要求。 枝叶茂密，造型优美。造型树木根据不同的生长特性及时摘心、攀扎。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。 | 绿篱、模纹和色块等修剪较及时，枝叶茂密，造型优美。 基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。 | 绿篱、模纹和色块等能定期修剪。 无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10%。 |
|  | 水生植物 | 水生植物密度适宜，花期正常、花色鲜艳美观，无干枯叶、残花等。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%。 | 水生植物密度适宜，花期、花色正常，无明显干枯叶、残花等。 基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。 | 水生植物能够正常生长、开花。 无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10%。 |
|  | 攀缘植物 | 根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的技术措施，生长旺盛。 及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓；开花的攀缘植物适时开花。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%。 | 根据不同植物的攀缘特点，能及时采取相应的技术措施，生长良好。 及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓；开花的攀缘植物能适时开花。 基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。 | 开花的攀缘植物能适时开花。 无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10%。 |
|  | 竹类 | 竹林保持适宜密度，通风透光、生长健壮、叶色正常，及时清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。 | 竹林保持较适宜密度，通风透光良好、生长较健壮，叶色基本正常，能及时清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%，地下害虫≤5头/m2。 | 竹林生长、叶色基本正常，能定期清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10%，地下害虫≤10头/m2。 |
|  | 地被 花卉 | 多年生地被植物（含花境）和露地一、二年生花卉生长健壮，株行距适宜，色彩鲜艳，花期整齐，图案清晰。 无缺株、倒伏，残花量不大于10％。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。 | 多年生地被植物（含花境）和露地一、二年生花卉栽植轮廓较清晰、美观，覆盖率98%以上。 无明显残缺、残花、残叶、杂草等，残花量不大于15%。 基本无可视的病虫危害症状，被害面积≤5%，地下害虫≤5头/m2。 | 多年生地被植物覆盖率90%以上。生长正常，开花适时。 无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10%，地下害虫≤10头/m2。 |
|  | 草坪 | 草坪外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露；无可视斑秃；生长季节不枯黄，修剪及时，绿地内杂草率≤2%。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。 | 草坪覆盖率95%以上，单块斑秃面积不超过0.2m2或10m2绿地内斑秃面积不超过3块；草坪内杂草率≤10%。 草坪绿色期：冷季型草坪不得少于260天，暖季型草坪不得少于170天。 基本无可视的病虫危害症状，被害面积≤5%，地下害虫≤5头/m2。 | 草坪覆盖率90%以上，单块斑秃面积不超过0.3m2或10m2绿地内斑秃面积不超过4块；草坪内杂草率≤15%。 草坪绿色期：冷季型草坪不得少于240天，暖季型草坪不得少于160天。 无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10%，地下害虫≤10头/m2。 |

- （6）采购人对养护其他要求详见招标文件要求及考核表要求。

2.防汛防台风要求

（1） 汛前准备：成立防汛领导小组，建立防汛通讯网络，落实抢险队伍，添置必需的防汛器材，以加强汛期抗险能力，做到召之即来，将汛期极端天气下绿化对人员、建筑物的影响降至最低。

（2） 台风季节应由专人值班，并在出现灾害后及时（24小时内）处理完毕。

（3）防雪灾准备及相应抢险措施同防汛抗台风要求。

3.绿地日常管理

（1）定期进行绿地保洁，及时清除绿地内纸屑烟蒂果壳、垃圾堆物等不洁物，保持绿地清洁。

（2） 行道树修剪、打药水和绿化隔离带喷水除尘的文明安全要求：行道树修剪应尽量不影响工程运行，并按规定做好现场安全维护隔离及指挥，修剪下的枝条应及时整理清运；行道树喷打药水应做好现场维护和指挥，文明喷打

（3）及时清理绿地内的枯枝落叶，确保绿地整洁、美观。

（4）不得擅自变更绿地设施，如需变更，需经发包人同意，变更设施量报发包人备案。

（5）绿化养护范围内及绿化所在工程范围内的，出现如一枝黄花等外来入侵，如清单中未明确的，养护单位需按照处置相关规定进行处置，含在报价内。

4.单列专项质量：

对单列专项的项目，承包人必须按发包人的具体指令要求实施。

5.文明安全养护要求

（1）乙方应有安全员（须有上岗证书），并对施工人员进行安全教育并对施工设备和现场进行安全检查。

（2）在夜间养护作业必须在作业地域内设置明显警戒标志，绿化养护人员必须穿反光背心，原则上不进行夜间养护作业，确需的，须经采购人批准。

（3）绿化养护作业时，应做到文明作业，随时保持道路的清洁、畅通，并由专人负责监管，以确保文明安全养护。

（4）应做到文明作业。

（六）采购标的的验收标准：

采购人按月对绿化养护进行考核，考核按百分制进行打分，考核结果分为合格与不合格，考核合格分数为不低于85分，低于85分为不合格。各所对各自管理范围内对应的绿化养护单独进行考核打分，各所考核分数相加后取平均值为中心月度考核分数。

各所单独考核分数低于85分，则供应商须在考核结果告知后10个日历天内整改到位并以书面形式通知采购人，采购人须在2个工作日内重新组织考核并出具考核结果，重新考核结果视为本次考核结果。一个合同周期内有3次不合格整改重新打分机会。

如出现所月度考核不合格但中心月度考核合格的情况，扣除合同总价的1.5%。

如出现中心月度考核不合格，扣除合同总价的3%。

服务期内，如出现违法违纪、重大安全事故的，扣除合同总价的10%，中标人承担对应的责任。采购人有权解除合同，采购人向中标人支付考核合格期间的费用，中标人赔偿相应损失。

出现以下情况之一，采购人有权解除合同，采购人向中标人支付考核合格期间的费用，中标人赔偿相应损失：

①一个合同期内累计2次中心月度考核结果为不合格；

②扣款累计金额超过合同总金额的5%。

采购人在应急突发事件的情况下，有直接管理、设置和调动现场供应商人员的权力；有权要求供应商及时更换不服从管理、违纪或其他原因不适合继续履行本项目工作的工作人员；采购人需更换供应商服务人员次数达到3人次时，超过人次部分每多更换1人次，扣除金额5000元。

考核分值的扣款与招标文件、合同规定的扣款视为不同扣款内容，可累计扣款；采购人有权在不违背招投标文件、合同等规定要求的基础上对考核评分细则进行内容及分值的修改。

考核表一（适用蠡湖所，原太闸院子归蠡湖所考核）

考核地点：                                          考核时间：

| 序号 | 内 容 | 评 分 细 则 |  |  |  | 扣分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合考核（20分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 台账资料 | 无管理网络，扣1分；计划、完成情况、现场签到表、巡查记录等缺失或提交不及时或表式内容填写不规范，1项扣1分；无理由无手续不按计划落实工作，1项扣1分。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 文明安全生产 | 作业人员未穿工作服，执行修剪行道树、喷药、清扫等作业未设警戒标志、未避交通高峰或处理不当影响道路通告，1项扣1分；因管理不善或安全措施不力造成事故，1项扣20分。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 台风暴雨雪后任务 | 汛前准备不充分，扣2分；极端天气后未及时清理断裂枝叶、清理积雪，1次扣2分。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 突击性指令性任务 | 没有执行，1项扣3分；执行不及时，1项扣2分；完成质量不符合要求，扣1分。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 整改措施落实情况 | 规定时间内未整改，扣5分；整改后仍不合格，扣5分。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 承诺实施情况 | 没有执行或未完全执行规定承诺，1项扣1分；绿化设施损坏未及时处理，或处理不当，或应上报未及时上报的，1次扣1分；未及时发现私自侵占绿地违规搭建的行为1分。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 市民投诉、新闻媒体曝光 | 媒体曝光、群众投诉情况由养护单位责任引起，一次扣10分。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 招投标文件或合同规定的其他情况 | 每项视情扣1分。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 绿地清洁与保洁 | 有影响景观的杂物、干枯枝叶、树干涂鸦，一处扣0.1分；收集的垃圾杂物和枯枝落叶未及时清运一处扣1分；未清理各种与绿地有关的张贴物，一处扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
| 二 | 绿地养护（50分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 绿地养护质量标准执行情况 | 乔木、灌木及行道树 |  | ①生长旺盛，树冠完整，主侧枝分枝均匀，数量适宜，内膛通风透光，不符合要求，每株扣0.5分； ②叶色正常，无卷叶、黄叶（生长季节），无病虫害，不符合要求，每株扣0.5分； ③枝干健壮，无枯、死枝，修剪适当，无蛀干病虫危害，不符合要求，每株扣0.5分； ④缺株在2%以上（不含2%），或有连续3棵缺株，一处扣1分，补植树木与原树木径级相差明显，每株视情扣0.5分； ⑤行道树与电线、建筑物、交通等之间有矛盾，1处扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 草 坪 |  | ①生长旺盛，草根不裸露，不符合要求，扣1分； ②生长季节发生枯黄，有杂草（杂草率≥15%），覆盖率在95%以下（＜95%），分别视情扣1分； ③修剪不够及时，1次扣1—2分；修剪高度不符合要求，1次扣1—3分。 ④单块空秃面积超过0.1M2，1处扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 花卉及球类 |  | ①花卉生长不正常，视情扣2分；有枯枝残花（残花量≥10%），扣2分；缺株、倒伏超过2-3处，每处扣0.5分； ②花坛图案清晰，色彩鲜艳，花朵繁茂，花期一致，不符合要求，1次扣0.5分；覆盖面未达80%以上，1次扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 绿篱及地被 |  | ①长不正常，有枯枝、断枝，1处扣1分； ②修剪不及时，1次扣1—3分，修剪不成型，不完整，1次扣1—3分。 |  |  |  |
|  |  | 内塘 |  | - ①水位不正常，扣1分； - ②生长不正常，1处扣0.2分；死亡一株扣0.5分。 - ③清理杂生水草、浮萍不及时扣2分； - ④水质浑浊扣2分； 水体有异味扣3分。 |  |  | 原太闸院子 |
| 三 | 道路清洁（30分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路清洁 | 道路清扫时，路面残留堆积物、果皮纸屑、砖瓦土石、落叶枯枝、烟盒饭盒纸杯、水瓶、包装袋等杂物，1处扣0.2分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 路面清扫保洁的垃圾未倒入保洁车或垃圾收集点或向绿化带内倾倒垃圾或焚烧垃圾的或垃圾堆放过久，1次扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 清洁完成不及时或只部分完成，1项扣1分；工作马虎，不符合养护质量要求，1项扣1分；工作人员未完成清扫任务及签到，1天扣0.2分。 |  |  |  |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  |  | 得分（总分100分） |  |  |

考核小组（意见及签名）：                      中标人（意见及签名）：

考核表二（除考核表一的养护范围）

考核地点：                                          考核时间：

| 序号 | 内 容 | 评 分 细 则 |  |  | 扣分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合考核（20分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 台账资料 | 无管理网络，扣1分；计划、完成情况、现场签到表、巡查记录等缺失或提交不及时或表式内容填写不规范，1项扣1分；无理由无手续不按计划落实工作，1项扣1分。 |  |  |  |  |
| 2 | 文明安全生产 | 作业人员未穿工作服，执行修剪行道树、喷药、清扫等作业未设警戒标志、未避交通高峰或处理不当影响道路通告，1项扣1分；因管理不善或安全措施不力造成事故，1项扣20分。 |  |  |  |  |
| 3 | 台风暴雨雪后任务 | 汛前准备不充分，扣2分；极端天气后未及时清理断裂枝叶、清理积雪，1次扣2分。 |  |  |  |  |
| 4 | 突击性指令性任务 | 没有执行，1项扣3分；执行不及时，1项扣2分；完成质量不符合要求，扣1分。 |  |  |  |  |
| 5 | 整改措施落实情况 | 规定时间内未整改，扣5分；整改后仍不合格，扣5分。 |  |  |  |  |
| 6 | 承诺实施情况 | 没有执行或未完全执行规定承诺，1项扣1分；绿化设施损坏未及时处理，或处理不当，或应上报未及时上报的，1次扣1分；未及时发现私自侵占绿地违规搭建的行为1分。 |  |  |  |  |
| 7 | 市民投诉、新闻媒体曝光 | 媒体曝光、群众投诉情况由养护单位责任引起，一次扣10分。 |  |  |  |  |
| 8 | 招投标文件或合同规定的其他情况 | 每项视情扣1分。 |  |  |  |  |
| 9 | 绿地清洁与保洁 | 有影响景观的杂物、干枯枝叶、树干涂鸦，一处扣0.1分；收集的垃圾杂物和枯枝落叶未及时清运一处扣1分；未清理各种与绿地有关的张贴物，一处扣0.5分。 |  |  |  |  |
| 二 | 绿地养护（80分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 绿地养护质量标准执行情况 | 乔木及灌木及行道树 | ①长旺盛，树冠完整，主侧枝分枝均匀，数量适宜，内膛通风透光，不符合要求，每株扣0.5分； ②叶色正常，无卷叶、黄叶（生长季节），无病虫害，不符合要求，每株扣0.5分； ③枝干健壮，无枯、死枝，修剪适当，无蛀干病虫危害，不符合要求，每株扣0.5分； ④缺株在2%以上（不含2%），或有连续3棵缺株，视情一处扣2—3分，补植树木与原树木径级相差明显，每株视情扣0.5分； ⑤树穴内有垃圾及杂草，切边整修不及时，1处扣1分； ⑥行道树与电线、建筑物、交通等之间有矛盾，1处扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 草 坪 | ①长旺盛，草根不裸露，不符合要求，扣1分； ②生长季节发生枯黄，有杂草（杂草率≥15%），覆盖率在95%以下（＜95%），扣2分； ③修剪不够及时，1次扣1—2分；修剪高度不符合要求，1次扣1—3分 ④单块空秃面积超过0.1M2，1处扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 花卉及球类 | ①花卉生长不正常，视情扣2分；有枯枝残花（残花量≥10%），扣2分；缺株、倒伏超过2-3处，每处扣0.5分； ②花坛图案清晰，色彩鲜艳，花朵繁茂，花期一致，不符合要求，1次扣0.5分；覆盖面未达80%以上，1次扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 绿篱及地被 | ①生长不正常，1处扣1分，有枯枝、断枝，1处扣1分； ②修剪不及时，1次扣1—3分，修剪不成型，不完整，1次扣1—3分； |  |  |  |
|  |  | 竹类 | - 生长正常，无虫害，密度适当，按时施肥，1处不符扣1分； - 修剪成型，丛内无垃圾杂物，1处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 内塘 | - 水位不正常，扣1分； - 生长不正常，1处扣0.2分；死亡一株扣0.5分。 - 清理杂生水草、浮萍不及时扣2分； - 水质浑浊扣2分； - 水体有异味扣3分。 |  |  | 适用于有池塘及水生植物的养护范围 |
| 合计扣分 |  |  |  | 得分（总分100分） |  |  |

考核小组（意见及签名）：                      中标人（意见及签名）：

（七）采购标的的其他技术、服务等要求：

（1）质量及服务、优惠条件承诺（根据自身实际情况，结合采购文件，就中标后进一步配合采购人加强区管绿地管养，对质量及服务、优惠条件作出具体承诺）。

※（2）投标供应商应为本项目拟派的所有作业人员购买商业保险，投标时需在投标文件中提供中标后为其购买商业保险的承诺书（格式自拟）并加盖公章。

（3）付款方式：合同签订生效后，支付合同价款的30%，根据项目进度支付进度款，项目完工验收合格后支付至合同价款的65%，决算审计后按照决算价支付项目尾款。

- 合同条款（格式）

采购人（全称）：   无锡市水利工程管理中心

供应商（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                         施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.资金来源：

4.工程范围和内容：工程量清单范围内的绿化养护

5.合同价：（大写）                    （小写）           元。

- 二、合同工期

1.计划开工日期：       年   月   日；计划竣工日期：     年   月   日；工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

2.在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。

（1）由于人力不可抗的灾害，而被迫停工；

（2）因发包方变更计划或变更施工内容，不能继续施工或需增加时长。

3.因供应商原因造成工期延误，逾期完工违约金的计算方法为：每拖延一天中标供应商须按2000元/天支付违约金。因供应商原因造成工期延误，逾期完工违约金的上限：签约合同价的5%。逾期完工违约金扣除金额达到上限，采购人有权指定分割或终止合同，并有权追索赔偿。

- 三、质量标准及工程验收

1.工程质量符合：                              标准。

2.适用于工程的标准规范包括：                                  。

3.分部分项验收：根据国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，经供应商自检合格并具备验收条件的，供应商应提前通知采购人进行验收，采购人应及时响应供应商的验收申请并组织验收，分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

4.竣工验收：

（1）供应商已完成合同约定的内容和份数备齐的完工资料（开工申请表、变更申请报告、施工记录、工程价款支付申请书、主要材料、构配件和设备申报表、工程量报验单、单元工程施工质量报验单、会议纪要等），供应商向采购人报送完工验收申请报告；

（2）供应商向采购人提出完工验收报告后，采购人应及时组织工程完工验收，并及时办理拨款手续；

（3）完工验收不合格的，采购人应按照验收意见发出指示，要求供应商对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由供应商承担。供应商在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交完工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（4）工程审计结束后，报请市水利局组织工程竣工验收。

5.质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

- 四、变更

1.中标供应商严格按照施工合同文本所明确的内容施工，不得随意调整、改动。供应商收到经采购人签认的变更指示后，方可实施变更。变更中要明确变更的理由、施工说明、工程量计算及预算的调整。

2.未经采购人签认的变更，供应商不得擅自对工程的任何部分进行变更；因供应商擅自变更所引起的一切损失由供应商承担。

- 五、工程款结算与支付

合同签订生效后，支付合同价款的30%，根据项目进度支付进度款，项目完工验收合格后支付至合同价款的65%，决算审计后按照决算价支付项目尾款。

- 六、项目负责人

采购人项目负责人：       ，职务：      ；联系电话：               ；

供应商项目负责人：       ，职务：      ；联系电话：               ；

- 七、合同文件构成及优先顺序

组成合同文本的各项文件应互相解释，互为说明，合同文本的构成及优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）图纸；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 九、签订地点

本合同在                         签订。

- 八、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

- 十、争议解决

合同当事人可以就争议自行和解，如争议无法和解，合同当事人按照以下顺序解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自        年    月   日生效。

- 十三、合同份数

本合同一式 七 份，均具有同等法律效力，采购人执 四 份，供应商执 二 份，见证方 一 份。

本合同双方约定甲方、乙方签字盖章，经江苏建圆建方工程管理咨询有限公司见证后生效。

采购人：（公章）	供应商：（公章）

地        址：｛采购人办公地址｝	地        址：

法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）	委托代理人：（签字）

电        话：｛采购人电话｝	电        话：

传        真：｛采购人传真｝	传        真：

开户银行：	开户银行：

账        号：	账        号：

见证单位：（盖章）

（二）合同专用条款

一、词语解释

1 甲方代表

甲方指派      为派驻现场代表，全面负责日常养护作业的管理工作。

2 乙方代表

2.1 乙方指派           为绿地养护项目负责人，具体负责本养护标段作业工作，同时成立绿化养护项目部，并用书面材料报甲方备案。

2.2 项目负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的会议。

2.3 乙方如需更换项目负责人，应至少提前5天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

2.4 甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。

3 甲方工作

3.1 负责向乙方提供中标绿地的有关资料。

3.2 组织召开养护作业技术交底会。

3.3负责开展事前绩效评估，负责乙方的日常养护作业的管理和检查，并定期对乙方的养护服务实施情况开展绩效评价。负责乙方的日常养护作业的管理和检查（定期检查和抽查相结合）。每月底对乙方作出下月度养护工作计划布置和对当月度养护工作进行考核，考核按有关养护工作考核标准结合甲方养护工作计划要求综合进行，合同期满综合考核考评。

3.4  甲方每月对乙方的养护质量进行检查考核。按本合同有关条款，支付相应养护经费。

3.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

3.6 若乙方违反招投标文件等有关规定而被解除承包合同的，无锡市水利工程管理中心根据采购文件执行。

3.7 在合同期内，因政府需要征用、改造、临时占用绿地等需要调整乙方管护绿化地段（范围）和管护等级时，乙方必须无条件服从甲方要求，退出原养护地段（范围），相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

3.8甲方对乙方因养护管理不当，受到群众举报、媒体曝光和上级领导点名批评的，视情节扣除一定的养护经费，其中：群众举报经查实的，按1000～3000元/次扣除养护经费；媒体曝光后经查实的，按3000～5000元/次扣除养护经费；上级领导点名批评的，按3000～5000元/次扣除养护经费，情节严重的按5000～10000元/次扣除养护经费。

3.9甲方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

4 乙方工作

4.1 根据甲方养护工作计划，乙方承担日常养护内容有： 绿地保洁，草花布置，行道树、球类、色块、绿篱等修剪、施肥及病虫害防治，绿化隔离带喷水除尘，草坪管理，所有园林小品、园路、护栏、花坛侧石等绿化设施的保养与维修及“加拿大一枝黄花”防治等。

4.2 做好详细的养护台账，建立养护档案，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按甲方要求及时上报。

4.3 应按甲方提出的对各种管理的要求落实各项措施，并报工管中心备案，如有变更，应及时上报变更情况。甲方应将检查管护人员日常落实情况纳入考核评分范畴。

4.4 建立巡视报告制度，汛期和台风季节要加强人员值班，随时处理各种情况，确保树木不对人员、建筑物等造成重大影响。

4.5 超出常规养护范围的工作，需提前报甲方审批。未及时提出的，视作无偿义务养护。

4.6 及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

4.7乙方所聘用的负责养护工作的人员的工资必须达到无锡市最低工资标准。

4.8 按时按量完成甲方交办其他突击性任务和指令性任务。

4.9加强法定节假日的正常养护维修工作。

4.10乙方应服从所在地的绿化行政主管部门的行业管理。

4.11 如有移伐树木、占用绿地等事项，乙方应及时无偿负责移伐树木、占用绿地后的绿地修复工作，绿地修复情况应纳入日常考核范围。

4.12利用河水浇灌的，应做好取水安全措施。

4.13乙方在养护中发现苗木不适宜作为绿化的，应报甲方审批同意后方可适当更换苗木。

4.14乙方在重大节庆活动前，应及时更换草花品种。

4.15 在承包期内承包人应服从发包人的安排和调配，做好以下服务工作：

（1）因不可抗力造成的抢修保养工作；

（2）防汛抗灾期间的汛前、汛期、汛后的各项工作，服从甲方对区管绿地应急抢险的统一调配、指挥；

（3）养护相关的社会职能（如城市创建等）工作；

（4）上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

（5）确保法定节假日的养护维修工作。

4.16 乙方无偿承担防范、杀灭四害等有关规定的义务。

4.17乙方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

4.18树穴的养水塘在新种苗木两年后需平整修复，用草坪或地被覆盖。

4.19应当配合相关部门对资金使用情况进行监督检查与绩效评价。

4.20乙方可以依法依规使用本合同向金融机构融资，但甲方不为乙方的融资行为提供担保。

二、养护组织设计

5 进度计划

5.1 乙方在本合同生效后15天内上报全年养护作业维修计划和该标段养护管理人员网络组成表，并结合季节特点和绿化状况，制定季度、月度养护计划、材料计划送交甲方。甲方在7天内予以确认。

5.2 乙方必须按甲方确认的进度计划组织养护作业，接受甲方对进度的检查、监督。养护作业实际进度与经确认的进度计划不一致时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

三、质量与考核

6 质量标准

养护维修质量标准参照补充条款约定的质量标准。因乙方原因养护质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

7 检查和考核

7.1 乙方应认真按照补充条款中约定的质量标准进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

7.2 对于养护质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在10天内不整改的或整改效果不符合要求的，按规定扣除养护费用。

7.3 乙方养护期间的乔灌花草保存率低于要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活。若乙方未按规定补植，甲方有权将发生的苗木费及补植费从乙方养护费中扣除。

7.4 甲方按照相关考核办法和规定中约定的考核奖惩办法进行考核。

四、安全文明施工

8 在养护作业过程中，安全责任由乙方承担。

9 安全文明施工与检查

9.1 乙方应做好养护作业管理区内的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查。

9.2由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或因养护不及时、不合格或不规范及对养护区域内存在安全隐患的设施清理处置不及时等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其费用和责任由乙方承担。

10 安全防护

养护作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，施工期间按规定做好安全标识。

11 事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。

五、合同价款与支付

12合同价款

12.1 合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。

12.2 对乙方超出养护范围和因乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计量。

13 合同价款支付

合同签订生效后，支付合同价款的30%，根据项目进度支付进度款，项目完工验收合格后支付至合同价款的65%，决算审计后按照决算价支付项目尾款。

六、履约保证金：/。

七、违约和争议

14 违约

14.1 因甲方原因导致乙方不能按合同约定履行义务的，相应延续工期。

14.2 甲方未按合同约定支付养护经费的，甲方应按每日万分之二支付违约金。

14.3 乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准，乙方按协议条款支付违约金，赔偿因违约给甲方造成的损失。

14.4 因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

15 争议

15.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解或向甲方所在地的人民法院起诉解决。

15.2发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持养护连续性：

（1） 合同确已无法履行；

（2） 双方协议停止养护作业；

（3） 仲裁机关要求停止养护作业；

（4） 法院要求停止养护作业。

八、合同终止

符合招标文件规定的合同终止

九、其他

17.1 在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方性法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

17.2 如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

17.3 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。

十、合同生效与终止

双方在合同协议书中约定合同生效方式。双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。

十一、合同份数与解释

18.1本合同一式七份，并具有同等法律效力。由甲方保存四份、乙方保存二份，见证方一份。

采购人：（公章）	供应商：（公章）

地        址：｛采购人办公地址｝	地        址：

法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）	委托代理人：（签字）

电        话：｛采购人电话｝	电        话：

传        真：｛采购人传真｝	传        真：

开户银行：	开户银行：

账        号：	账        号：

见证单位：（盖章）

廉政建设协议

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为规范工程建设项目合同执行过程中承发包双方的行为，促进合作双方单位的廉政建设，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议。

甲乙双方的责任

应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉履行合同相关规定。

业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的招投标阶段、施工合同签订、材料设备认价、现场签证、工程验收和结算等过程中应遵守以下规定：

不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位或要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

甲方的权利

乙方工作人员有违反本协议责任行为给甲方单位造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行相应赔偿。

乙方工作人员有违反本责任书责任行为，甲方有权做出罚扣全部或部分廉政保证金、取消乙方中标资格、终止合同、重新进行竣工结算等处理决定。

股份公司系统内单位或个人在甲乙双方合同执行过程中违反本廉政协议相关规定，造成甲方单位损失，甲方将向股份公司领导汇报，请求对乙方进行行政处理。对于触犯法律行为，甲方将依法追究其法律责任。

乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

不准以任何理由拒绝为甲方上级单位审计、监察部门的纪检监察工作进行配合。

乙方的权利

甲方工作人员有违反本协议书责任行为给乙方单位造成经济损失的，乙方有权要求甲方进行相应赔偿。

乙方有权向甲方或甲方上级单位举报甲方人员违反廉政规定的情况。

乙方没有违反本协议责任行为，廉政保证金在约定时限内无息返还。

本协议作为投标供应商须知或工程施工合同的附件，与投标供应商须知或工程施工合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

本协议一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　  电话：

安全生产协议

甲方：

乙方：

为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强建设工程施工现场安全生产管理，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害，依照《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国劳动法》《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。

为确保               顺利完成，           （业主）特与             （承包人）签订安全生产责任状：

一、承包人必须依法依规组织生产经营，严格落实企业安全生产主体责任，建立覆盖全员的安全生产责任制。

二、承包人必须坚决落实安全生产培训制度，现场指定负责人员，安全管理人员，特种作业人员一律经严格考核、持证上岗；施工人员必须全部经培训合格后上岗。

三、承包人必须全面认知风险，辨识危险源，提高风险控制和应急处置能力。

四、承包人必须提供符合职业卫生条件的工作场所，为员工配备符合要求的劳动防护用品。

五、承包人必须严格安全生产现场管理，执行岗位操作规程，坚决杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律行为。

六、业主不定期进行安全检查，如发现承包人违反安全要求、存在事故隐患，将及时通知承包人整改，承包人应在规定的时间内完成整改要求，并报请业主验收合格后方可复工。

七、如发现负责人员与安全管理人员玩忽职守，安全责任不到位，发生安全事故或多次出现事故苗头者，业主单位有权通知承包人停工整改。

甲方单位：                                 乙方单位：

（盖章）                                  （盖章）

法定代表人：                               法定代表人：

地址：                                     地址：

年  月   日                                年   月   日

第五部分 附件（投标文件格式）

项目公开招标

投标文件

项目编号：

项目名称：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：                                           （电子签章）

法定代表人或授权代表：                           （签字或签章）

# 日  期：             年              月           日

- （一）关于资格的声明函（格式）

- 关于资格的声明函

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目编号为JSZC-320200-JYJF-G2026-0011的工管中心2026年绿化养护进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：   年   月   日

注：“重大违法记录”，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中，较大数额罚款按财库〔2022〕3号文，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

- （二）法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明（格式）

- 法定代表人授权委托书

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

（投标供应商名称）          系中华人民共和国合法企业，法定地址：           ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对项目编号为JSZC-320200-JYJF-G2026-0011的工管中心2026年绿化养护的投标，参与投标、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

投标供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

- 日期：   年   月   日

- 法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

系                                   的法定代表人。

特此证明。

投标供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

- （三）承诺书（格式）

- 承诺书

（投标供应商名称）            在此承诺：

我方系JSZC-320200-JYJF-G2026-0011的工管中心2026年绿化养护的投标供应商，现郑重承诺：

我公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，没有被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状况，而且在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

我方愿承担因以上承诺情况不真实而产生的一切经济、法律责任。

投标供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：   年   月   日

- （四）投标供应商基本情况说明（格式）

投标供应商基本情况说明

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |
| 2025年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2025年12月股东权益 | 万元 | 2025年业务收入 | 万元 |
| 2025年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

# 注：上述表格如有不尽之处，投标供应商可自行添加相应内容并填写完善。

投标供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：   年   月   日

- （五）中小企业声明函（格式）

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）  采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交投标供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。投标供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （六）残疾人福利性单位声明函（格式）

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （七）投标函（格式）

- 投标函

致江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

一、根据采购编号为JSZC-320200-JYJF-G2026-0011的 工管中心2026年绿化养护 的采购文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对采购文件等所有文件的研究后，我方愿按采购文件中的要求、条件完成本采购项目。

二、我方愿意提供江苏建圆建方工程管理咨询有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按采购文件中的规定，本投标文件的投标有效期为投标截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成本采购项目。

五、我方认为你们有权决定中标供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏建圆建方工程管理咨询有限公司协调解决，并按照相关法规和有关文件规定处理。如协商不能解决，双方可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

七、我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，在无不可抗力的情况下未履行采购文件、投标文件和合同条款内容的，一经查实，我方愿意赔偿由此造成的一切损失，并同意采购人按采购文件及合同条款的相关内容对我方进行处理。

投标供应商：（电子签章）

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （八）开标一览表（格式）

开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                               （电子签章）

- （九）开标一览表附表（格式）

- 开标一览表附表

项目编号：JSZC-320200-JYJF-G2026-0011

项目名称：工管中心2026年绿化养护

| 投标报价（人民币） | 项目总报价：大写： 小写： 元 |
| --- | --- |
| 合同履约期限 |  |
| 绿地养护质量要求 |  |
| 项目负责人 |  |

填写说明：开标一览表及开标一览表附录中的内容应与投标文件其他部分内容一致，否则评标时投标报价一律按开标一览表中内容为准，其余内容以开标一览表附录中内容为准。

投标供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：   年   月   日

- （十）明细报价表（格式）

- 已标价的清单（以软件导出稿为准）

- （十一）人员配备表（格式）

- 人员配备表

项目编号：JSZC-320200-JYJF-G2026-0011

项目名称：工管中心2026年绿化养护

| 序号 | 姓名 | 职称 | 学历、专业 | 主要工作经验 | 实施团队所在岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 如：项目负责人 |  |

注：表格不够可自行延长。

投标供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：   年   月   日

- （十二）业绩一览表（格式）

- 业绩一览表

项目编号：JSZC-320200-JYJF-G2026-0011

项目名称：工管中心2026年绿化养护

| 序号 | 业绩名称 | 甲方名称 | 签订时间 | 合同主体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格不够可自行延长。

投标供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

- 日期：   年   月   日

- （十三）投标偏离表（格式）

- 投标偏离表

项目编号：JSZC-320200-JYJF-G2026-0011

项目名称：工管中心2026年绿化养护

| 序号 | 采购要求 | 偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离） | 偏离说明 （具体偏离内容） |
| --- | --- | --- | --- |

注：按照采购文件“第三部分 采购需求”相关要求填写。如无偏离只需标明“无偏离”，无需赘述；如有偏离，请详细列明偏离内容。上表如需可自行延长。本表不得删除。

投标供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：   年   月   日