常州市政府采购项目

单一来源采购文件

项目名称：常州市新北区环卫、市政及绿化养护服务

项目编号：JSZC-320411-JSZG-D2026-0026

采 购 人：常州市新北区市政绿化管理所

采购代理机构：江苏中冠工程咨询有限公司
目      录

第一章   采购邀请	2

第二章   供应商须知	6

第三章   协商程序	19

第四章   采购需求	23

第五章   合同草案条款	34

第六章   响应文件格式	51

# 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320411-JSZG-D2026-0026

2.项目名称：常州市新北区环卫、市政及绿化养护服务

3.预算金额：81384万元

最高限价：67820万元（两年半（2026年7月1日-2028年12月31日）），27128万元/年（其中：环卫服务16128万元，市政及绿化养护服务11000万元），其中：市政类中的零星项目报价优惠率不低于18.65%，绿化类中的（含景观设施）零星项目报价优惠率不低于19%。

4.采购需求：采购常州市新北区环卫、市政及绿化养护服务，详见“第四章 采购需求”。

5.合同履行期限：两年半（2026年7月1日-2028年12月31日）。合同一年一签，年度服务期满，经采购人考核合格后续签。

6.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3 其他特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.获取截止时间：自本公告发布之日起至谈判开始时间。

2.获取地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.获取方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版采购文件。

4.采购文件售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年6月24日14：00（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子采购文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子采购文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取采购文件的投标无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目成交通知书或成交合同，为成交中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市新北区市政绿化管理所

地    址：常州市新北区泰山路225号

联系方式：0519-89816903

2.采购代理机构信息

名    称：江苏中冠工程咨询有限公司

地　　址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼

联系方式：0519-85581855

3.项目联系方式

项目联系人：朱先生

电　　  话：0519-85581855

# 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 6.3 | 对单一来源采购文件的澄清或修改 | 提交响应文件截止之日前 |
| 9.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：本项目采用至少二次报价，单一来源响应文件的报价作为首次报价，在谈判结束后，供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评审依据。 |
| 10.1 | 保证金 | 免收 |
| 11.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 16.1 | 解密地点 | 地点：政府采购一体化平台“苏采云” |
| 22.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： □不允许 ■允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：本项目允许成交供应商对非主体、非关键性辅助工作实施分包； （2）允许分包的金额或者比例：分包总额最高不得超过合同结算总金额40%； （3）其他要求： 成交后如需分包，成交供应商须提交书面申请，列明分包明细、分包单位资质、预估金额占比，经采购人书面同意后方可实施；分包商不得二次分包。 |
| 23.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面方式。 |
| 23.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏中冠工程咨询有限公司； 联系电话：0519-85581855； 通讯地址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼。 |
| 24.1 | 代理费 | （一）收费对象： □采购人 ■成交供应商，因采购人预算金额包含代理费，本项目向成交供应商收取代理费。 （二）收费标准： 本项目代理费用参考“计价格[2002]1980号文”收费标准的56%计取，计费基数按成交金额（按一年计费）为基数，按实结算。 缴纳时间：在发出成交通知书后五个工作日内。 收款户名：江苏中冠工程咨询有限公司 开户银行：中国工商银行常州分行营业部营业室 账 号：1105020119000676959 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商（申请人）、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：不适用。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。如涉及，供应商优先提供此类产品。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

3.7.1   绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

3.7.2   推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

3.7.3   优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 参与协商的费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加单一来源采购协商有关的费用，无论协商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   单一来源采购文件

- 单一来源采购文件构成

  - 单一来源采购文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 协商程序

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读单一来源采购文件的全部内容。供应商应按照单一来源采购文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对单一来源采购文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对单一来源采购文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的单一来源采购文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知获取单一来源采购文件的潜在供应商。

  - 上述书面通知，按照获取单一来源采购文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为单一来源采购文件的组成部分，并对获取单一来源采购文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在《供应商须知资料表》规定的时间前，以书面形式通知获取单一来源采购文件的潜在供应商；时间不足的，将顺延提交响应文件截止之日。

三   响应文件的编制

- 响应范围、响应文件中计量单位的使用及响应语言

  - 本项目如划分采购包，供应商应当对采购人所邀请的采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应。

  - 除单一来源采购文件有特殊要求外，本项目所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照单一来源采购文件的要求编制响应文件。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于单一来源采购文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和单一来源采购文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《协商程序》中涉及的证明文件。对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商根据采购项目的特点及要求，提供采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明，以及单一来源采购文件中要求供应商响应的其他技术文件等。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 报价包括采购文件所确定的采购范围内的全部服务的报价应包括为完成本项目所需要的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；

    - 按照单一来源采购文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

- 保证金免收

- 响应有效期

  - 响应文件应在本单一来源采购文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于单一来源采购文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 响应文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 单一来源采购文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。供应商根据单一来源采购文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，保证金除外。

- 提交响应文件截止时间

  - 供应商应在单一来源采购文件要求的提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 响应文件的修改与撤回

  - 响应文件提交截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照单一来源采购文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   协商

- 解密

  - 采购人或采购代理机构将按单一来源采购文件的规定，在提交响应文件截止时间的同一时间和《供应商须知资料表》约定的地点组织解密。本项目采用不见面招投标模式，供应商使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行解密。条件允许的，也可以供应商携带CA到谈判现场解密。

  - 本项目解密使用政府采购一体化平台“苏采云”。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为无效响应。

- 单一来源采购人员

  - 采购人、采购代理机构组织具有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。

- 协商程序

  - 见第三章《协商程序》。

六   确定成交供应商

- 确定成交供应商

  - 采购人在收到单一来源采购人员编写的协商情况记录后，确定成交供应商。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构自成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 终止

  - 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 报价超过最高限价的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照单一来源采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为单一来源采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http：//gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，供应商的报价应包含代理费用。

# 第三章   协商程序

- 响应文件的资格审查和符合性审查

  - 单一来源采购人员将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商进行审查，并形成审查记录。

  - 《资格审查要求》和《符合性审查要求》中对格式有要求的，除单一来源采购文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。未实质性响应单一来源采购文件的响应文件按无效响应处理，协商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 | 允许 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他单一来源采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询 | 不允许 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 本项目不专门面向中小企业采购。 | 格式见《响应文件格式》 | 允许 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  | 允许 |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。 |  |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 | 允许 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按采购文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过采购文件中规定的项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（采购文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足采购文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照采购文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按采购文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足采购文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评审小组要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 12 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

- 响应文件有关事项的澄清、说明或更正

  - 单一来源采购人员在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。

  - 单一来源采购人员对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《资格审查要求》和《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，单一来源采购人员将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者补正。如供应商在单一来源采购人员规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足单一来源采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

  - 单一来源采购人员要求供应商澄清、说明或者补正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者补正文件将作为响应文件内容的一部分。

- 商定合理价格

  - 单一来源采购人员与供应商商定合理的价格并保证采购项目质量。单一来源采购人员应当编写协商情况记录。

- 报告违法行为

  - 单一来源采购人员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

# 第四章   采购需求

## 一、项目概况

1.项目名称：常州市新北区环卫、市政及绿化养护服务

2.项目地点：常州市新北区

3.项目内容：区内环卫、市政及绿化养护服务类业务

包括：新北区内环卫、市政及绿化等日常养护（服务内容涵盖：道路道板和绿化带清扫保洁、环卫日常作业、大气应急业务、公共厕所管理、垃圾转运站日常管理、垃圾转运服务；道路养护、公园养护、绿化养护、雨水管网及泵站养护等方面）。

## 二、服务范围

### （一）环卫服务范围

环卫道路作业范围涉及新北区10个乡镇街道：乡镇街道道路约304条，道路面积约863.3285万平方米、道板面积约145.897万平方米、绿化带约850.9027万平方米；核心区道路约130条，道路面积约165.8361万平方米，道板面积约95.7182万平方米，绿化带面积约142.0244万平方米。（详见附件：17、18，具体服务范围以实际管养为准）

### （二）市政及绿化养护服务范围

绿化、市政设施养护服务范围涉及新北区10个乡镇街道：其中市政设施养护区管道路约189条，长度约368.031公里，道路面积约866.04万平方米，桥梁约179座。绿化养护区管道路（含苗圃和闲置地块）约1240.57万平方米；区管公园约9座，面积约106.5万平方米。区属雨水管道养护约567.717公里。3个下穿雨水泵站和1个中水泵站。（详见附件：1-7，具体服务范围以实际管养为准）

## 三、服务内容

### （一）环卫服务内容

1.道路清扫保洁作业内容

（1）按照《常州市城市环卫作业服务要求》（详见附件19）文件标准，供应商根据承包道路保洁等级、作业标准和作业时间要求，对承包道路快、慢车道和人行道进行清扫、保洁；对依附于道路的绿化带进行保洁（包括可视范围内无主垃圾的清理）。其中人行道板（含侧石）的清扫工作和沿街垃圾桶（果壳箱）的垃圾清运工作每日7点30分前必须完成。对于道板出现污染的情况，需随时进行人工清扫和冲洗工作，确保人行道板干净、整洁。

（2）根据市级、区级行业主管部门的相关要求，组织好道路的机械化清扫、冲洗、洒水、高压清洗作业，确保按要求完成机械化标准作业。按上级部门要求做好雾霾天气和其它应急作业。

（3）供应商根据《常州市城市道路人行道板环卫作业质量标准及考核办法》（详见附件20）的文件要求组织好承包区域内人行道板、人行斑马线等的清洗作业，确保道板、人行道的干净整洁。供应商对于负责作业的城市主要商业街沿线道路道板、餐饮集中区域道路道板每周开展不低于2次道板全面清洗工作，其它城市主次干道沿线道路道板每周开展不低于1次道板全面清洗工作。

（4）负责承包范围内的垃圾箱、果壳箱的垃圾清运和上述设施的清洁；负责承包道路两侧垃圾的及时清理；负责承包范围内的无主垃圾的清理。

（5）根据城市大管家作业模式调整，每周开展道路沿线绿化带的专项清理整治工作，重点清理绿化带内枯枝落叶、废弃砖石块和暴露垃圾等。

2.环卫设施设备的运行

（1）负责85座公厕（详见清单2，具体服务范围以实际管养为准）的日常保洁和运行维护工作，保持公厕设施设备的完好，确保公厕内部及周边5米范围内的干净、整洁。在蚊蝇滋生季节负责公厕内部消杀工作。负责公厕内部设施、设备日常维护和小额维修工作（维修事项说明见《常州市新北区环卫、市政及绿化养护服务合同》“第三条（七）其它事项说明第3点”）。

（2）负责7座生活垃圾压缩站（详见清单1，具体服务范围以实际管养为准）和9座生活垃圾中转站（详见清单1，具体服务范围以实际管养为准）的日常运行工作，保持收集站和转运站内部及周边5米范围内的干净、整洁。保持收集站和转运站内部设施设备正常运转。在蚊蝇滋生季节负责收集站和转运站内部消杀工作。负责进站垃圾的检查管理工作，确保无建筑垃圾、工业垃圾和危险废弃物等非生活垃圾进站。前端收集车辆凭核发的通行证和车辆牌照进站倾倒垃圾。确保无未达标车辆（无车辆牌照、车辆无通行证、车辆未加盖运输、车辆表面脏乱）进站倾倒垃圾。确保垃圾收集站和转运站生活垃圾的日产日清工作。负责收集站和转运站内部设施、设备日常维护和小额维修工作（维修事项说明见《常州市新北区环卫、市政及绿化养护服务合同》“第三条（七）其它事项说明第3点”）。

| 清单1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 压缩站 | 中转站 |
| 1 | 基地 | 百草园 |
| 2 | 藻江 | 文源路 |
| 3 | 浦江 | 汇丰 |
| 4 | 大名城 | 富都 |
| 5 | 江边 | 滨江明珠 |
| 6 | 空港 | 绿洲 |
| 7 | 孟河 | 太湖市场 |
| 8 | / | 民营 |
| 9 | / | 绿都万和城 |
| 合计 | 7 | 9 |

（3）负责生活垃圾收集站和转运站设备(含压缩设备、监控设备等)的小额维修和配套的环保设备日常维护保养工作，及时维修和维保垃圾压缩设备，确保垃圾压缩设备正常运行，按维保期限及时做好转运站环保设备的日常维保，确保环保设备正常运行。（相关作业要求见《常州市新北区环卫、市政及绿化养护服务合同》“第三条（三）环卫服务作业质量要求第4条）

（4）负责提供开展业务所需的30个压缩转运箱、70个直运转运箱、4个移动压缩转运箱、17辆12t以上拉臂车、9辆25t及以上拉臂车、5辆特种垃圾收集车、3辆道板清洗车、5辆吸污（粪）车、1辆有毒有害收运车和3辆装载机的日常使用和自检工作，确保车辆外观的干净、整洁。垃圾运输车辆在运输过程中无抛洒滴漏现象。在车辆日常作业过程中做到文明行车和文明作业。

3.垃圾清运事项

负责全区生活垃圾清运工作。负责每日将全区产生的生活垃圾和垃圾渗滤液从各收集站和转运站清运至垃圾终端处理场所（孟河垃圾收集站除外）。按使用期限做好垃圾转运箱的出新和更新工作。

4.大气抑尘事项

按照区生态环境部门的要求，为区生态环境部门提供常州市新北区大气应急服务。服务作业区域：

（1）市行政中心周边3公里范围区域；

（2）新北区政府周边3公里范围区域；

（3）区生态环境部门下达作业指令作业的其他区域。

5.其它事项

（1）活动保障和雨雪灾害天气保障按上级有关部门和预案执行。

（2）大力推进绿化带清理和环卫清扫一体化作业工作，创建市政府周边区域、万达广场区域和区政府区域精品示范区。

（3）因服务期为两年半（2026年7月1日-2028年12月31日），2026年至2028年区级新增道路和环卫设施供应商必须按区环卫部门指令承接并完成日常环卫作业，费用另行协商。

（4）如遇国家政策调整（最低工资标准等）所需增加费用由双方协商解决，必须按国家政策调整环卫职工工资。

（5）合同期限内，如遇上级部门作业标准调整，供应商需配合实行，调整作业费用另行协商。

### （二）市政及绿化养护服务内容

1.道路绿化养护

（1）区管道路、苗圃等绿化日常养护工作，含日常修剪、零星补植、病虫害防治、松土、杂草控制、水肥管理、绿化杂物清理、景观设施维护等工作；

（2）区管道路零星绿化调整、景观设施等零星维修、零星行政迁移恢复等工作；

（3）区管道路零星草花种植、零星花箱草花更换等工作；

（4）主动配合采购人绿化废弃物综合处置利用工作。

2.市政养护

区管道路、道板（树池）、桥梁、景观设施等零星维修及零星行政恢复等工作。

3.公园养护

（1）公园景观养护，含区管公园日常修剪、零星补植、病虫害防治、松土、杂草控制、水肥管理、绿化杂物清理、水面维护、秩序维护、园容保洁、设施设备维护等工作；

（2）公园零星绿化调整、设施设备零星维修，零星草花种植等。

含区管公园内的道路、雕塑、各类标识标牌、座椅、护栏、草花等维修更换，花事花节办理等工作。

4.排水设施养护

（1）泵站、排水设施养护，含泵站运维、排水设施检查、清掏疏通、溯源排查等工作；

（2）排水设施零星维修，含井盖、收水井、雨水管道维修等工作；

（3）再生水泵站及管道运维养护等工作。

5.其他事项

（1）应对突发事件及重大活动，供应商应积极服从采购人安排，及时调动人员、设备、物料等配合采购人做好保障工作；

（2）遭遇突发紧急情况，如洪涝灾害、台风飓风、暴雨暴雪等气象灾害或其他不可抗力等，供应商应迅速组织力量，及时处理并恢复到位；

（3）根据采购人要求主动配合做好全区无人机巡查考核等工作。

## 四、服务期限

两年半（2026年7月1日-2028年12月31日）。合同一年一签，年度服务期满，经采购人考核合格后续签。

## 五、服务标准

### （一）环卫服务标准

1.环卫作业时间要求

1.1清扫保洁部分

（1）时间要求：

一级道路、道板和绿化带清扫保洁实行10小时的工作制（作业时间为6：00-11：00、12：30-17：30）。

二级道路、道板和绿化带清扫保洁实行8小时的工作制（作业时间为6：00-10：30、12：30-16：00）。

三级道路、道板和绿化带清扫保洁实行8小时的工作制（作业时间为6：30－10：30、13：00-17：00）。

（高温天气作业时间另行通知）

（2）特殊时间段要求

8条特殊路段延时作业，从每年5月1日-10月31日特殊路段延时至21：30、11月1日至次年4月30日延时至19：30。特殊路段如下：通江路（沪蓉高速-龙城大道）、太湖路（泰山路-通江路）、太湖路（通江路-晋陵路）、惠山路（珠江路-太湖路）、大渡河路（通江路-晋陵路）、龙锦路（通江路-北塘河路）、竹山路（巢湖路-太湖路）、巢湖路（泰山路-通江路）。

1.2环卫设施部分

85座公厕保洁，其中56座公厕实行专人保洁（详见清单2，具体服务范围以实际管养为准），29座公厕实行1人保洁2座公厕（详见清单2，具体服务范围以实际管养为准），公厕每日开放时间6：00-18：00（专人保洁作业）、18：00-22：00（巡回保洁作业，每一人负责4座公厕巡回保洁）、22：00-次日6：00（保持对公众开放）。

清单2

| 序号 | 公厕 | 保洁方式 | 序号 | 公厕 | 保洁方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50010机电城公厕 | 1人1公厕 | 44 | 50036星海银园公厕 | 1人1公厕 |
| 2 | 50016黎河路公厕 | 1人1公厕 | 45 | 50008巫山路公厕 | 1人1公厕 |
| 3 | 50033汇丰三村公厕 | 1人1公厕 | 46 | 50049雅居乐西公厕 | 1人1公厕 |
| 4 | 50017太湖市场公厕 | 1人1公厕 | 47 | 50037大名城1号公厕 | 1人1公厕 |
| 5 | 50022世茂香槟公厕1期 | 1人1公厕 | 48 | 50032龙沧路公厕 | 1人1公厕 |
| 6 | 50053太湖路华山路 | 1人1公厕 | 49 | 50070美林湖龙门里公厕 | 1人1公厕 |
| 7 | 50025滨江明珠城公厕 | 1人1公厕 | 50 | 50056晋陵路怀德名苑公厕 | 1人1公厕 |
| 8 | 50044嘉禾尚郡公厕 | 1人1公厕 | 51 | 50076天山桥公厕 | 1人1公厕 |
| 9 | 50011嘉顺公厕 | 1人1公厕 | 52 | 50077万达公厕 | 1人1公厕 |
| 10 | 50001新惠公厕 | 1人1公厕 | 53 | 50081玲珑社区公厕 | 1人1公厕 |
| 11 | 50060汉江路建东路公厕 | 1人1公厕 | 54 | 龙虎塘九州花园公厕 | 1人1公厕 |
| 12 | 50072熙悦府公厕 | 1人1公厕 | 55 | 新桥新桥大街公厕 | 1人1公厕 |
| 13 | 50027汇丰菜场公厕 | 1人1公厕 | 56 | 金科保利公厕 | 1人1公厕 |
| 14 | 50006珠江路公厕 | 1人1公厕 | 57 | 50018天山路公厕 | 1人2公厕 |
| 15 | 50034国宾公厕 | 1人1公厕 | 58 | 50003汉江路公厕 | 1人2公厕 |
| 16 | 50051云河路区政府停车场 | 1人1公厕 | 59 | 50050雅居乐东公厕 | 1人2公厕 |
| 17 | 50071一号天禧公厕 | 1人1公厕 | 60 | 50035蓝港小区花园公厕 | 1人2公厕 |
| 18 | 50028府翰苑公厕 | 1人1公厕 | 61 | 50073云镜花园 | 1人2公厕 |
| 19 | 50005燕山路公厕 | 1人1公厕 | 62 | 50066水岸国际公厕 | 1人2公厕 |
| 20 | 50026道生中心公厕 | 1人1公厕 | 63 | 50046佳源公厕 | 1人2公厕 |
| 21 | 50062常澄路程新宾馆旁公厕 | 1人1公厕 | 64 | 50061乐山路常州北站 | 1人2公厕 |
| 22 | 50021玉龙湾公厕 | 1人1公厕 | 65 | 50040黄河东路公厕 | 1人2公厕 |
| 23 | 50067福地聚龙苑 | 1人1公厕 | 66 | 50064薛家便捷驿站公厕 | 1人2公厕 |
| 24 | 50004嵩山路公厕 | 1人1公厕 | 67 | 50065滨水花园公厕 | 1人2公厕 |
| 25 | 50007科四路公厕 | 1人1公厕 | 68 | 50015衡山路公厕 | 1人2公厕 |
| 26 | 50012太湖中路公厕 | 1人1公厕 | 69 | 50030府西花园公厕 | 1人2公厕 |
| 27 | 50068礼韵世家15公厕 | 1人1公厕 | 70 | 50048牡丹和府公厕 | 1人2公厕 |
| 28 | 50042公园人家公厕 | 1人1公厕 | 71 | 50052黄河西路公厕 | 1人2公厕 |
| 29 | 50029汇丰社区公厕 | 1人1公厕 | 72 | 50014凤凰名城公厕 | 1人2公厕 |
| 30 | 50054长江路西江路公厕 | 1人1公厕 | 73 | 50057世贸二期二楼公厕 | 1人2公厕 |
| 31 | 50058长江路金沙江路公厕 | 1人1公厕 | 74 | 50043三河三园公厕 | 1人2公厕 |
| 32 | 50009黄山路公厕 | 1人1公厕 | 75 | 50047世贸智慧公厕 | 1人2公厕 |
| 33 | 50002岷江路公厕 | 1人1公厕 | 76 | 50013大诚苑公厕 | 1人2公厕 |
| 34 | 50055科技园公厕 | 1人1公厕 | 77 | 50045龙湖春江公厕 | 1人2公厕 |
| 35 | 50063昆仑路公厕 | 1人1公厕 | 78 | 50074智汇公园公厕 | 1人2公厕 |
| 36 | 50041香树湾公厕 | 1人1公厕 | 79 | 50019龙江路公厕 | 1人2公厕 |
| 37 | 50069康桥水郡公厕 | 1人1公厕 | 80 | 50023好日子公厕 | 1人2公厕 |
| 38 | 50059烈士陵园公厕 | 1人1公厕 | 81 | 50075飞龙路吾悦公厕 | 1人2公厕 |
| 39 | 50038大名城2号公厕 | 1人1公厕 | 82 | 50078常工院北门公厕 | 1人2公厕 |
| 40 | 50031世贸二期一楼公厕 | 1人1公厕 | 83 | 50079庄只路公厕 | 1人2公厕 |
| 41 | 50020南博湾公厕 | 1人1公厕 | 84 | 50080新龙湖公厕 | 1人2公厕 |
| 42 | 50024蓝港公园公厕 | 1人1公厕 | 85 | 50082奔牛星光城 | 1人2公厕 |
| 43 | 50039龙城公馆公厕 | 1人1公厕 |  |  |  |

生活垃圾转运站每日开放时间：

| 站名 | 开放时间 |
| --- | --- |
| 浦江、藻江、大名城压缩站 | 05：00-21：30 |
| 基地压缩站 | 06：00-12：00，13：30-18：00 |
| 空港压缩站 | 06：00-11：00，13：30-16：30 |
| 江边压缩站 | 06：30-11：00，13：30-17：00 |
| 孟河压缩站 | 06：00-16：30 |
| 汇丰、富都、滨江明珠、绿都万和城、太湖市场、民营中转站 | 06：00-11：00，13：30-16：30 |
| 文源路中转站 | 06：00-14：00 |
| 百草园中转站 | 06：00-12：00 |
| 绿洲中转站 | 06：00-10：00，13：30-15：30 |

高温天气开放时间另行通知。

1.3垃圾清运部分

垃圾清运按照前端收集车站内等候时间不超过30分钟和日产日清标准，供应商做好作业运行管理。

2.作业质量要求

2.1道路人工清扫保洁

按照《常州市城市环卫作业服务要求》（详见附件19）文件标准，供应商确保道路干净整洁（包括车行道、人行道、绿地、绿化带、花台、树穴根及道路交界处延伸5米的整洁），对沿街垃圾箱、果壳箱进行及时清理、清洁，在规定时间内完成作业任务且保洁率达到100%，须同步进行垃圾包收集与道路清扫保洁作业；对于道路及绿化带内生活垃圾和建筑垃圾，供应商需及时安排人员进行清理，相关清运费用不再另行支付。

人员交接班要求：作业人员必须坚守岗位，如接班人员未能及时到岗，交接人员不得下班，须保证环卫工作正常进行。同时，未穿标志服不交不接；未完成本班工作不交不接；未准备好下一班工作不交不接；未备齐作业工具不交不接。

供应商必须按照快速化作业要求逐步配备电动清扫保洁一体作业车辆。鼓励在宽敞道路、快速通道、广场等使用电动机械进行快速化保洁。

2.2道路机械化作业

按区环管中心相关要求，组织好道路的机械化冲洗、洒水、高压清洗和道板冲洗作业，按市级机械化作业质量标准完成作业并确保作业质量。具体要求如下：

机械化冲洗，一级道路每日1次，二级道路每日1次，三级道路每日1次。

机械化洗扫，一级道路每日2次，二级道路每日2次，三级道路每日1次。

机械化洒水，一级道路为每日3次，二级道路为每日2次。三级道路每日2次。

机械化高压清洗，所有等级道路快车道和慢车道每日各清洗1遍。

作业区域配备不少于29辆18T洒水车、3辆18T新能源洒水车、6辆雾炮车（射程120米）、7辆雾炮车（射程80米）、20辆10T洗扫车、6辆18T洗扫车、2辆4.5T新能源洗扫车、6辆新能源护栏洗扫车、1辆新能源智能自动驾驶扫路车、1辆轻型自卸货车（应急防冻运输）、8辆新能源道板车、21辆三轮清运车、31辆道板冲洗车和87辆三轮保洁车。

2.3路面环卫设施垃圾清运、清理工作

路面果壳箱内的生活垃圾应及时清运；每日7：30之前完成果壳箱清理，并对表面进行清洁，确保垃圾不满溢。果壳箱每日须擦洗2遍；垃圾桶、果壳箱周围确保整洁。

2.4环卫设施运行

按照前端生活垃圾收集进站通行证的倾倒站点和倾倒车数做好生活垃圾倾倒服务工作，严禁危废、工业垃圾、建筑垃圾和装修垃圾进入站内。如发生上述情况应及时上报区环管中心处置。做好生活垃圾倾倒车数的台账统计工作。

按规定时间开放、关闭环卫设施，如遇检修时间一天及以上的须报区环管中心批准；短时检修需关闭站点，须报备区环管中心。

做好转运站管理用房日常管理工作，不得对外出租。

按照规程操作作业设备，按照流程进行作业设备的保养和小额维修，做好台账记录工作。

转运站、公厕设施齐全、完好，排水通畅，保洁及时，内部整洁，无散落垃圾和堆放杂物，无明显臭味，设施周边5米范围内无垃圾杂物。在蝇蚊孳生季节应定时消杀，蝇蚊数量不得超过相关规定。每周对所有环卫设施的外墙进行冲洗、每日对内部门窗、吊顶进行擦洗。

转运站、公厕、工人休息点等环卫设施要做好用水用电管理，不得私拉乱接，严禁水电外用，车辆不得进入室内进行充电。年度用水用电量要符合区环管中心规定的用水用电核定表（详见附件25），超出核定表范围的水电费用由供应商自行承担，并进行年度考核扣分。

做好生活垃圾转运箱的维护及修理工作，达到城市长效管理的要求。

做好生活垃圾收集站和转运站环保设施的日常运行和维保工作，当日最低温度高于5摄氏度必须开启站点配套环保设备。日常环保设备维护必须由有资质企业实施，并按规定期限及时对相关环保设备进行维护保养（供应商委托的维保单位必须到区环管中心进行备案）。对于采购的环保耗材，供应商必须采购符合区环管中心要求的合格产品，严禁假冒伪劣或指标不合格产品用于环保设备的日常运行中（供应商采购的环保耗材单位必须到区环管中心备案）。

2.5垃圾清运工作

（1）因环保工作要求，采购人已按照2.7元/吨（清运至终端垃圾量）清运费用补充供应商用于垃圾转运箱更新（2元/吨）和维修（0.7元/吨），供应商应在运输中保持车容车貌，杜绝跑冒滴漏现象。供应商应在孟河站、龙虎塘站进料口安装遮挡设备，做好设备整洁，并防止污水大规模滴漏现象发生。

（2）供应商应保证作业的收集站和转运站能及时让前端生活垃圾收运车辆倾倒生活垃圾，不得出现因垃圾转运箱（无箱或满箱调度不合理等）问题造成前端生活垃圾收运车辆排队现象。

（3）供应商应充分考虑生活垃圾收运关系到社会民生问题，对于因生活垃圾收运造成市民投诉或相关部门反映的，经查证属实的，将依据《常州市新北区环境卫生作业考评细则》（详见附件21）进行扣款。

（4）供应商严禁收运餐厨垃圾进入生活垃圾收集站或转运站。

（5）供应商严禁私自外接污水清运事项。

2.6大气抑尘工作

（1）重污染天气高空湿法降尘作业车辆保障服务

供应商至少具备同时调度和使用13辆高空湿法降尘作业车，高空湿法降尘作业车须供应商自有，具备完全调度能力其中6辆多功能抑尘车的扬程不低于120米，7辆扬程不低于80米。

供应商至少具备同时调度和使用6辆洒水车。

供应商须自行对车辆进行保险保养维修，确保车辆保持良好状态，具有随时出车的能力。

供应商须有固定的停车场所，停车地点距离新北区城区范围内半小时可达。

供应商须配有专业多功能抑尘车驾驶员，具备B照以上驾照，能够同时调动的驾驶员数量不低于10人，且接受过相关培训，可以独立操作。

供应商需要确保车辆燃油充足、车况良好和司机到位，具备随时出车能力。

供应商具备完备的多功能抑尘车值班制度，能确保新北区主城区(除罗溪、西夏墅、孟河和奔牛外)，1小时内可到达现场进行作业，非主城区2小时达到现场。

供应商需严格遵守作业规程，雾炮车严禁在禁止喷雾区间进行喷雾作业。

（2）重污染天气高空湿法降尘作业服务

供应商制定专项作业车的作业规范，作业规程须得到区生态环境局的认可。

供应商的作业路线不得对自动空气站的运行造成影响，供应商自行解决专项作业车辆的所需的资源和条件，供应商自行协调专项车辆作业中可能遇到的各种问题。

根据空气质量预警预报进行大气应急作业。达到轻度良，湿度不大于75%的条件下执行启动作业程序，1小时内可到达现场进行作业。

接到环保部门的临时通知，需要1小时内到达现场进行作业。

在接报重污染天气预警后，供应商安排人员24小时值班具备随时出车条件。

### （二）市政及绿化养护服务标准

严格按照《常新住建【2026】42号新北区绿地养护分类分级管理实施细则》、《新北区市政绿化管理所绿化、市政设施管护考核办法（2026）》、《关于进一步规范新北区道路临时施工项目安全文明施工管理的通知》、《新北区市政绿化管理所绿化养护技术规程（2026）》、《新北区市政绿化管理所道路养护管理规程（2026）》、《新北区市政绿化管理所排水管、涵管理规程（2026）》、《新北区市政绿化管理所月季管养技术规程（2026）》、《新北区市政绿化管理所苗圃管理制度（2026）》《常新住建【2026】43号关于加强新北区城市公园管理的实施意见》等文件（详见附件：8-16）的要求，做好城市公用设施集中管护工作，如有最新文件，则按照最新文件要求执行。(行道树的管理养护等参照常州市相关最新文件执行)

## 六、付款方式

详见《常州市新北区环卫、市政及绿化养护服务合同》中：“第三条 常州新北区环卫服务（六）经费结算办法”以及“第四条 市政及绿化养护服务（五）费用支付方式”。

# 第五章   合同草案条款

常州市新北区环卫、市政及绿化养护服务合同

第一条 项目概况

（一）项目名称：常州市新北区环卫、市政及绿化养护服务

（二）项目地点：常州市新北区

（三）项目内容：

新北区内环卫、市政及绿化等日常养护（服务内容涵盖：道路道板和绿化带清扫保洁、环卫日常作业、大气应急业务、公共厕所管理、垃圾转运站日常管理、垃圾转运服务；道路养护、公园养护、绿化养护、雨水管网及泵站养护等方面）。

（四）服务范围

1、常州新北区环卫服务

环卫道路作业范围涉及新北区10个乡镇街道：乡镇街道道路约304条，道路面积约863.3285万平方米、道板面积约145.897万平方米、绿化带约850.9027万平方米；核心区道路约130条，道路面积约165.8361万平方米，道板面积约95.7182万平方米，绿化带面积约142.0244万平方米。（详见附件：17、18）

2、市政及绿化养护服务

绿化、市政设施养护服务范围涉及新北区10个乡镇街道：其中市政设施养护区管道路约189条，长度约368.031公里，道路面积约866.04万平方米，桥梁约179座。绿化养护区管道路（含苗圃和闲置地块）约1240.57万平方米；区管公园约9座，面积约106.5万平方米。区属雨水管道养护约567.717公里。3个下穿雨水泵站和1个中水泵站。（详见附件：1-7，具体服务范围以实际管养为准）

第二条 合同金额及服务期限

（一）合同金额：合同金额为        万元；

其中：常州市新北区环卫服务：金额为        万元；常州市新北区市政及绿化养护服务：金额为        万元。

（二）服务期限：2026年7月1日-2026年12月31日（合同一年一签，年度服务期满，经甲方考核合格后续签，合同续签不超过2次）

（三）年度考核：

1、环卫服务年度考核：常州市新北区环境卫生作业考评年度平均每月扣分不超过80分为合格；抑尘作业车辆服务质量考评按照本合同（五）作业质量考核及月度考评第5条执行。

2、市政及绿化养护服务年度考核：按照《新北区绿化、市政设施管护考核办法（2026）》规定执行。

环卫服务、市政及绿化养护服务年度考核均达到合格以上，合同续签。

第三条 常州新北区环卫服务

（一）环卫服务作业内容

1、道路清扫保洁作业内容

（1）按照《常州市城市环卫作业服务要求》（详见附件19）文件标准，乙方根据承包道路保洁等级、作业标准和作业时间要求，对承包道路快、慢车道和人行道进行清扫、保洁；对依附于道路的绿化带进行保洁（包括可视范围内无主垃圾的清理）。其中人行道板（含侧石）的清扫工作和沿街垃圾桶（果壳箱）的垃圾清运工作每日7点30分前必须完成。对于道板出现污染的情况，需随时进行人工清扫和冲洗工作，确保人行道板干净、整洁。

（2）根据市级、区级行业主管部门的相关要求，组织好道路的机械化清扫、冲洗、洒水、高压清洗作业，确保按要求完成机械化标准作业。按上级部门要求做好雾霾天气和其它应急作业。

（3）乙方根据《常州市城市道路人行道板环卫作业质量标准及考核办法》（详见附件20）的文件要求组织好承包区域内人行道板、人行斑马线等的清洗作业，确保道板、人行道的干净整洁。乙方对于负责作业的城市主要商业街沿线道路道板、餐饮集中区域道路道板每周开展不低于2次道板全面清洗工作，其它城市主次干道沿线道路道板每周开展不低于1次道板全面清洗工作。

（4）负责承包范围内的垃圾箱、果壳箱的垃圾清运和上述设施的清洁；负责承包道路两侧垃圾的及时清理；负责承包范围内的无主垃圾的清理。

（5）根据城市大管家作业模式调整，每周开展道路沿线绿化带的专项清理整治工作，重点清理绿化带内枯枝落叶、废弃砖石块和暴露垃圾等。

2、环卫设施设备的运行

（1）负责85座公厕（详见清单2，具体服务范围以实际管养为准）的日常保洁和运行维护工作，保持公厕设施设备的完好，确保公厕内部及周边5米范围内的干净、整洁。在蚊蝇滋生季节负责公厕内部消杀工作。负责公厕内部设施、设备日常维护和小额维修工作（维修事项说明见本合同“第三条（七）其它事项说明第3点”）。

（2）负责7座生活垃圾压缩站（详见清单1，具体服务范围以实际管养为准）和9座生活垃圾中转站（详见清单1，具体服务范围以实际管养为准）的日常运行工作，保持收集站和转运站内部及周边5米范围内的干净、整洁。保持收集站和转运站内部设施设备正常运转。在蚊蝇滋生季节负责收集站和转运站内部消杀工作。负责进站垃圾的检查管理工作，确保无建筑垃圾、工业垃圾和危险废弃物等非生活垃圾进站。前端收集车辆凭核发的通行证和车辆牌照进站倾倒垃圾。确保无未达标车辆（无车辆牌照、车辆无通行证、车辆未加盖运输、车辆表面脏乱）进站倾倒垃圾。确保垃圾收集站和转运站生活垃圾的日产日清工作。负责收集站和转运站内部设施、设备日常维护和小额维修工作（维修事项说明见本合同“第三条（七）其它事项说明第3点”）。

| 清单1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 压缩站 | 中转站 |
| 1 | 基地 | 百草园 |
| 2 | 藻江 | 文源路 |
| 3 | 浦江 | 汇丰 |
| 4 | 大名城 | 富都 |
| 5 | 江边 | 滨江明珠 |
| 6 | 空港 | 绿洲 |
| 7 | 孟河 | 太湖市场 |
| 8 | / | 民营 |
| 9 | / | 绿都万和城 |
| 合计 | 7 | 9 |

（3）负责生活垃圾收集站和转运站设备(含压缩设备、监控设备等)的小额维修和配套的环保设备日常维护保养工作，及时维修和维保垃圾压缩设备，确保垃圾压缩设备正常运行，按维保期限及时做好转运站环保设备的日常维保，确保环保设备正常运行。（相关作业要求见本合同“第三条（三）环卫服务作业质量要求第4条）

（4）负责提供开展业务所需的30个压缩转运箱、70个直运转运箱、4个移动压缩转运箱、17辆12t以上拉臂车、9辆25t及以上拉臂车、5辆特种垃圾收集车、3辆道板清洗车、5辆吸污（粪）车、1辆有毒有害收运车和3辆装载机的日常使用和自检工作，确保车辆外观的干净、整洁。垃圾运输车辆在运输过程中无抛洒滴漏现象。在车辆日常作业过程中做到文明行车和文明作业。

3、垃圾清运事项

负责全区生活垃圾清运工作。负责每日将全区产生的生活垃圾和垃圾渗滤液从各收集站和转运站清运至垃圾终端处理场所（孟河垃圾收集站除外）。按使用期限做好垃圾转运箱的出新和更新工作。

4、大气抑尘事项

按照区生态环境部门的要求，为区生态环境部门提供常州市新北区大气应急服务。服务作业区域：

(1)市行政中心周边3公里范围区域；

(2)新北区政府周边3公里范围区域；

(3)区生态环境部门下达作业指令作业的其他区域。

5、其它事项

（1）活动保障和雨雪灾害天气保障按上级有关部门和预案执行。

（2）大力推进绿化带清理和环卫清扫一体化作业工作，创建市政府周边区域、万达广场区域和区政府区域精品示范区。

（3）因服务期为两年半（2026年7月1日-2028年12月31日），2026年至2028年区级新增道路和环卫设施乙方必须按区环卫部门指令承接并完成日常环卫作业，费用另行协商。

（4）如遇国家政策调整（最低工资标准等）所需增加费用由双方协商解决，必须按国家政策调整环卫职工工资。

（5）合同期限内，如遇上级部门作业标准调整，乙方需配合实行，调整作业费用另行协商。

（二）环卫服务作业时间要求

1、清扫保洁部分

（1）时间要求：

一级道路、道板和绿化带清扫保洁实行10小时的工作制（作业时间为6：00-11：00、12：30-17：30）。

二级道路、道板和绿化带清扫保洁实行8小时的工作制（作业时间为6：00-10：30、12：30-16：00）。

三级道路、道板和绿化带清扫保洁实行8小时的工作制（作业时间为6：30－10：30、13：00-17：00）。

（高温天气作业时间另行通知）

（2）特殊时间段要求

8条特殊路段延时作业，从每年5月1日-10月31日特殊路段延时至21：30、11月1日至次年4月30日延时至19：30。特殊路段如下：通江路（沪蓉高速-龙城大道）、太湖路（泰山路-通江路）、太湖路（通江路-晋陵路）、惠山路（珠江路-太湖路）、大渡河路（通江路-晋陵路）、龙锦路（通江路-北塘河路）、竹山路（巢湖路-太湖路）、巢湖路（泰山路-通江路）。

2、环卫设施部分

85座公厕保洁，其中56座公厕实行专人保洁（详见清单2，具体服务范围以实际管养为准），29座公厕实行1人保洁2座公厕（详见清单2，具体服务范围以实际管养为准），公厕每日开放时间6：00-18：00（专人保洁作业）、18：00-22：00（巡回保洁作业，每一人负责4座公厕巡回保洁）、22：00-次日6：00（保持对公众开放）。

清单2

| 序号 | 公厕 | 保洁方式 | 序号 | 公厕 | 保洁方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50010机电城公厕 | 1人1公厕 | 44 | 50036星海银园公厕 | 1人1公厕 |
| 2 | 50016黎河路公厕 | 1人1公厕 | 45 | 50008巫山路公厕 | 1人1公厕 |
| 3 | 50033汇丰三村公厕 | 1人1公厕 | 46 | 50049雅居乐西公厕 | 1人1公厕 |
| 4 | 50017太湖市场公厕 | 1人1公厕 | 47 | 50037大名城1号公厕 | 1人1公厕 |
| 5 | 50022世茂香槟公厕1期 | 1人1公厕 | 48 | 50032龙沧路公厕 | 1人1公厕 |
| 6 | 50053太湖路华山路 | 1人1公厕 | 49 | 50070美林湖龙门里公厕 | 1人1公厕 |
| 7 | 50025滨江明珠城公厕 | 1人1公厕 | 50 | 50056晋陵路怀德名苑公厕 | 1人1公厕 |
| 8 | 50044嘉禾尚郡公厕 | 1人1公厕 | 51 | 50076天山桥公厕 | 1人1公厕 |
| 9 | 50011嘉顺公厕 | 1人1公厕 | 52 | 50077万达公厕 | 1人1公厕 |
| 10 | 50001新惠公厕 | 1人1公厕 | 53 | 50081玲珑社区公厕 | 1人1公厕 |
| 11 | 50060汉江路建东路公厕 | 1人1公厕 | 54 | 龙虎塘九州花园公厕 | 1人1公厕 |
| 12 | 50072熙悦府公厕 | 1人1公厕 | 55 | 新桥新桥大街公厕 | 1人1公厕 |
| 13 | 50027汇丰菜场公厕 | 1人1公厕 | 56 | 金科保利公厕 | 1人1公厕 |
| 14 | 50006珠江路公厕 | 1人1公厕 | 57 | 50018天山路公厕 | 1人2公厕 |
| 15 | 50034国宾公厕 | 1人1公厕 | 58 | 50003汉江路公厕 | 1人2公厕 |
| 16 | 50051云河路区政府停车场 | 1人1公厕 | 59 | 50050雅居乐东公厕 | 1人2公厕 |
| 17 | 50071一号天禧公厕 | 1人1公厕 | 60 | 50035蓝港小区花园公厕 | 1人2公厕 |
| 18 | 50028府翰苑公厕 | 1人1公厕 | 61 | 50073云镜花园 | 1人2公厕 |
| 19 | 50005燕山路公厕 | 1人1公厕 | 62 | 50066水岸国际公厕 | 1人2公厕 |
| 20 | 50026道生中心公厕 | 1人1公厕 | 63 | 50046佳源公厕 | 1人2公厕 |
| 21 | 50062常澄路程新宾馆旁公厕 | 1人1公厕 | 64 | 50061乐山路常州北站 | 1人2公厕 |
| 22 | 50021玉龙湾公厕 | 1人1公厕 | 65 | 50040黄河东路公厕 | 1人2公厕 |
| 23 | 50067福地聚龙苑 | 1人1公厕 | 66 | 50064薛家便捷驿站公厕 | 1人2公厕 |
| 24 | 50004嵩山路公厕 | 1人1公厕 | 67 | 50065滨水花园公厕 | 1人2公厕 |
| 25 | 50007科四路公厕 | 1人1公厕 | 68 | 50015衡山路公厕 | 1人2公厕 |
| 26 | 50012太湖中路公厕 | 1人1公厕 | 69 | 50030府西花园公厕 | 1人2公厕 |
| 27 | 50068礼韵世家15公厕 | 1人1公厕 | 70 | 50048牡丹和府公厕 | 1人2公厕 |
| 28 | 50042公园人家公厕 | 1人1公厕 | 71 | 50052黄河西路公厕 | 1人2公厕 |
| 29 | 50029汇丰社区公厕 | 1人1公厕 | 72 | 50014凤凰名城公厕 | 1人2公厕 |
| 30 | 50054长江路西江路公厕 | 1人1公厕 | 73 | 50057世贸二期二楼公厕 | 1人2公厕 |
| 31 | 50058长江路金沙江路公厕 | 1人1公厕 | 74 | 50043三河三园公厕 | 1人2公厕 |
| 32 | 50009黄山路公厕 | 1人1公厕 | 75 | 50047世贸智慧公厕 | 1人2公厕 |
| 33 | 50002岷江路公厕 | 1人1公厕 | 76 | 50013大诚苑公厕 | 1人2公厕 |
| 34 | 50055科技园公厕 | 1人1公厕 | 77 | 50045龙湖春江公厕 | 1人2公厕 |
| 35 | 50063昆仑路公厕 | 1人1公厕 | 78 | 50074智汇公园公厕 | 1人2公厕 |
| 36 | 50041香树湾公厕 | 1人1公厕 | 79 | 50019龙江路公厕 | 1人2公厕 |
| 37 | 50069康桥水郡公厕 | 1人1公厕 | 80 | 50023好日子公厕 | 1人2公厕 |
| 38 | 50059烈士陵园公厕 | 1人1公厕 | 81 | 50075飞龙路吾悦公厕 | 1人2公厕 |
| 39 | 50038大名城2号公厕 | 1人1公厕 | 82 | 50078常工院北门公厕 | 1人2公厕 |
| 40 | 50031世贸二期一楼公厕 | 1人1公厕 | 83 | 50079庄只路公厕 | 1人2公厕 |
| 41 | 50020南博湾公厕 | 1人1公厕 | 84 | 50080新龙湖公厕 | 1人2公厕 |
| 42 | 50024蓝港公园公厕 | 1人1公厕 | 85 | 50082奔牛星光城 | 1人2公厕 |
| 43 | 50039龙城公馆公厕 | 1人1公厕 |  |  |  |

生活垃圾转运站每日开放时间：

| 站名 | 开放时间 |
| --- | --- |
| 浦江、藻江、大名城压缩站 | 05：00-21：30 |
| 基地压缩站 | 06：00-12：00，13：30-18：00 |
| 空港压缩站 | 06：00-11：00，13：30-16：30 |
| 江边压缩站 | 06：30-11：00，13：30-17：00 |
| 孟河压缩站 | 06：00-16：30 |
| 汇丰、富都、滨江明珠、绿都万和城、太湖市场、民营中转站 | 06：00-11：00，13：30-16：30 |
| 文源路中转站 | 06：00-14：00 |
| 百草园中转站 | 06：00-12：00 |
| 绿洲中转站 | 06：00-10：00，13：30-15：30 |

高温天气开放时间另行通知。

3、垃圾清运部分

垃圾清运按照前端收集车站内等候时间不超过30分钟和日产日清标准，乙方做好作业运行管理。

（三）环卫服务作业质量要求

1、道路人工清扫保洁

按照《常州市城市环卫作业服务要求》（详见附件19）文件标准，乙方确保道路干净整洁（包括车行道、人行道、绿地、绿化带、花台、树穴根及道路交界处延伸5米的整洁），对沿街垃圾箱、果壳箱进行及时清理、清洁，在规定时间内完成作业任务且保洁率达到100%，须同步进行垃圾包收集与道路清扫保洁作业；对于道路及绿化带内生活垃圾和建筑垃圾，乙方需及时安排人员进行清理，相关清运费用不再另行支付。

人员交接班要求：作业人员必须坚守岗位，如接班人员未能及时到岗，交接人员不得下班，须保证环卫工作正常进行。同时，未穿标志服不交不接；未完成本班工作不交不接；未准备好下一班工作不交不接；未备齐作业工具不交不接。

乙方必须按照快速化作业要求逐步配备电动清扫保洁一体作业车辆。鼓励在宽敞道路、快速通道、广场等使用电动机械进行快速化保洁。

2、道路机械化作业

按区环管中心相关要求，组织好道路的机械化冲洗、洒水、高压清洗和道板冲洗作业，按市级机械化作业质量标准完成作业并确保作业质量。具体要求如下：

机械化冲洗，一级道路每日1次，二级道路每日1次，三级道路每日1次。

机械化洗扫，一级道路每日2次，二级道路每日2次，三级道路每日1次。

机械化洒水，一级道路为每日3次，二级道路为每日2次。三级道路每日2次。

机械化高压清洗，所有等级道路快车道和慢车道每日各清洗1遍。

作业区域配备不少于29辆18T洒水车、3辆18T新能源洒水车、6辆雾炮车（射程120米）、7辆雾炮车（射程80米）、20辆10T洗扫车、6辆18T洗扫车、2辆4.5T新能源洗扫车、6辆新能源护栏洗扫车、1辆新能源智能自动驾驶扫路车、1辆轻型自卸货车（应急防冻运输）、8辆新能源道板车、21辆三轮清运车、31辆道板冲洗车和87辆三轮保洁车。

3、路面环卫设施垃圾清运、清理工作

路面果壳箱内的生活垃圾应及时清运；每日7：30之前完成果壳箱清理，并对表面进行清洁，确保垃圾不满溢。果壳箱每日须擦洗2遍；垃圾桶、果壳箱周围确保整洁。

4、环卫设施运行

按照前端生活垃圾收集进站通行证的倾倒站点和倾倒车数做好生活垃圾倾倒服务工作，严禁危废、工业垃圾、建筑垃圾和装修垃圾进入站内。如发生上述情况应及时上报区环管中心处置。做好生活垃圾倾倒车数的台账统计工作。

按规定时间开放、关闭环卫设施，如遇检修时间一天及以上的须报区环管中心批准；短时检修需关闭站点，须报备区环管中心。

做好转运站管理用房日常管理工作，不得对外出租。

按照规程操作作业设备，按照流程进行作业设备的保养和小额维修，做好台账记录工作。

转运站、公厕设施齐全、完好，排水通畅，保洁及时，内部整洁，无散落垃圾和堆放杂物，无明显臭味，设施周边5米范围内无垃圾杂物。在蝇蚊孳生季节应定时消杀，蝇蚊数量不得超过相关规定。每周对所有环卫设施的外墙进行冲洗、每日对内部门窗、吊顶进行擦洗。

转运站、公厕、工人休息点等环卫设施要做好用水用电管理，不得私拉乱接，严禁水电外用，车辆不得进入室内进行充电。年度用水用电量要符合区环管中心规定的用水用电核定表（详见附件25），超出核定表范围的水电费用由乙方自行承担，并进行年度考核扣分。

做好生活垃圾转运箱的维护及修理工作，达到城市长效管理的要求。

做好生活垃圾收集站和转运站环保设施的日常运行和维保工作，当日最低温度高于5摄氏度必须开启站点配套环保设备。日常环保设备维护必须由有资质企业实施，并按规定期限及时对相关环保设备进行维护保养（乙方委托的维保单位必须到区环管中心进行备案）。对于采购的环保耗材，乙方必须采购符合区环管中心要求的合格产品，严禁假冒伪劣或指标不合格产品用于环保设备的日常运行中（乙方采购的环保耗材单位必须到区环管中心备案）。

5、垃圾清运工作

（1）因环保工作要求，甲方已按照2.7元/吨（清运至终端垃圾量）清运费用补充乙方用于垃圾转运箱更新（2元/吨）和维修（0.7元/吨），乙方应在运输中保持车容车貌，杜绝跑冒滴漏现象。乙方应在孟河站、龙虎塘站进料口安装遮挡设备，做好设备整洁，并防止污水大规模滴漏现象发生。

（2）乙方应保证作业的收集站和转运站能及时让前端生活垃圾收运车辆倾倒生活垃圾，不得出现因垃圾转运箱（无箱或满箱调度不合理等）问题造成前端生活垃圾收运车辆排队现象。

（3）乙方应充分考虑生活垃圾收运关系到社会民生问题，对于因生活垃圾收运造成市民投诉或相关部门反映的，经查证属实的，将依据《常州市新北区环境卫生作业考评细则》（详见附件21）进行扣款。

（4）乙方严禁收运餐厨垃圾进入生活垃圾收集站或转运站。

（5）乙方严禁私自外接污水清运事项。

6、大气抑尘工作

（1）重污染天气高空湿法降尘作业车辆保障服务

乙方至少具备同时调度和使用13辆高空湿法降尘作业车，高空湿法降尘作业车须乙方自有，具备完全调度能力其中6辆多功能抑尘车的扬程不低于120米，7辆扬程不低于80米。

乙方至少具备同时调度和使用6辆洒水车。

乙方须自行对车辆进行保险保养维修，确保车辆保持良好状态，具有随时出车的能力。

乙方须有固定的停车场所，停车地点距离新北区城区范围内半小时可达。

乙方须配有专业多功能抑尘车驾驶员，具备B照以上驾照，能够同时调动的驾驶员数量不低于10人，且接受过相关培训，可以独立操作。

乙方需要确保车辆燃油充足、车况良好和司机到位，具备随时出车能力。

乙方具备完备的多功能抑尘车值班制度，能确保新北区主城区(除罗溪、西夏墅、孟河和奔牛外)，1小时内可到达现场进行作业，非主城区2小时达到现场。

乙方需严格遵守作业规程，雾炮车严禁在禁止喷雾区间进行喷雾作业。

（2）重污染天气高空湿法降尘作业服务

乙方制定专项作业车的作业规范，作业规程须得到区生态环境局的认可。

乙方的作业路线不得对自动空气站的运行造成影响，供应商自行解决专项作业车辆的所需的资源和条件，供应商自行协调专项车辆作业中可能遇到的各种问题。

根据空气质量预警预报进行大气应急作业。达到轻度良，湿度不大于75%的条件下执行启动作业程序，1小时内可到达现场进行作业。

接到环保部门的临时通知，需要1小时内到达现场进行作业。

在接报重污染天气预警后，供应商安排人员24小时值班具备随时出车条件。

（四）安全文明作业要求

1、文明作业要求：对职工进行文明作业教育；作业人员必须穿着环卫标志服，严禁穿拖鞋上岗；作业时轻拿轻放，文明作业，严禁故意挥扬尘；垃圾运输车辆必须完好、密封、整洁；作业职工之间严禁传播不文明信息。

2、安全作业要求：认真贯彻执行国家、省、市、区有关安全生产的法律法规和规定；配备安全生产专（兼）职管理人员，建立完整的安全生产管理网络；规章制度健全，工作职责落实，考核目标明确，坚持奖惩分明；乙方必须根据国家、省、地方和本市环卫行政主管部门、环卫专业管理部门颁布的各项环卫作业规范、安全规范、质量标准安全作业，全年开展不少于三次的大型安全生产活动。乙方积极参加甲方组织的安全生产作业活动，通报安全生产作业情况，完善安全作业措施，提高作业水平。建立自身的安全工作管理机制和质量检查机制，实行自查自纠，若出现重大安全事故或质量事故，应立即向主管部门报告。乙方必须自觉接受甲方的安全生产检查，提供相关的台账资料。甲方将检查考评情况以书面形式通知乙方，乙方以书面形式回复整改情况。建立环卫作业工具标准化检查制度，乙方必须采购具有国家标准的“三包”作业工具。按时为职工配备劳动保护用品。乙方必须对企业员工进行安全知识工作培训。教育职工严格遵守国家法律法规及环卫操作规程。作业人员应经环卫作业专业培训后方可上岗作业。为进一步落实安全生产责任，乙方在作业过程中发生重大安全生产责任事故时应第一时间上报区环卫行业主管部门。发生普通安全生产责任事故的应在24小时内上报区环卫行业主管部门，对于违反上述规定未及时上报区环卫行业主管部门的，甲方认为乙方涉及事故瞒报行为，将依据《常州市新北区环境卫生作业考评细则》（详见附件21）进行扣款，并视情况通报乙方上级主管单位或区政府安委会。

（五）作业质量考核及月度考评

1、日常检查和考核由市、区相关部门和区环管中心共同实施，考核得分采用各部门考核分累加的办法计算。

2、其中被市级部门通报的每次扣5万，被区级部门通报的每次扣2万。

3、被区相关部门考核和区环管中心考核的每分扣2000元（按常州市新北区环境卫生作业考评细则执行）。

4、对于影响环境重点问题和一段时间内存在共性问题，区环管中心将采用考核分值等值同价模式进行扣分扣款（例如连续一个月内每周检查中都发现某条道路存在暴露垃圾的问题，区环管中心将扣除这条道路当时段的作业费用）。

5、根据工作要求，大气抑尘作业由新北区生态环境局进行日常指挥和考核，考核结果报环卫部门作结算依据。（详见附件22）

年度考核采用评分法

(1)考核得分大于90分(含90分)，支付乙方全部服务费用；

(2)考核得分88分(含88分)至90分之间，扣全部服务费用的1%；

(3)考核得分85分(含85分)至88分之间，扣全部服务费用的2%；

(4)考核得分80分(含80分)至85分之间，扣全部服务费用的5%；

(5)考核得分70分(含70分)至80分之间，扣全部服务费用的 10%,区生态环境部门提出警告,乙方向区生态环境部门提交整改报告并完成整改；

(6)考核得分低于70分，扣全部服务费用的15%，并且取消下一年度合同续签资格。

（六）经费结算办法

月结算金额为：月度费用=月度承包费用-各部门考评累加扣款（含区环管中心扣款、生态环境局扣款）。

每月月底填写月度费用结算表，将考评结果反馈到乙方，乙方凭月考评表和月度费用结算表开据发票报区环管中心审核，经新北区城管局批准进行月度费用结算。此月度结算费用为每月甲方支付给乙方的最终费用，若发生其余费用，由乙方自行承担。

（七）其它事项说明

1、针对本合同的其他发包服务，乙方需提前上报区环管中心进行审核。

2、其它不在本承包范围内发生的费用由承包单位书面申请报新北区城管局同意后结算。

3、经双方协商，区环管中心负责发包公厕、环卫设施站点房屋结构方面的维修工作（房屋防水、 场地、地下管网等），乙方负责所管理的环卫设施的其它维修工作（压缩设备、监控设备、环保设备、瓷砖、便池、水龙头、隔板、排风扇、灭蝇灯、门窗、台盆、灯具、下水管道疏通等）。

第四条 市政及绿化养护服务：

（一）甲方作为项目的委托单位，拥有项目决策权，项目实施的监督权和知情权。

1、甲方作为管理主体制定考核标准、办法等，对乙方的管护情况进行考评并有权对发包养护范围及面积进行调整。

2、在乙方满足管护要求并通过甲方考核的情况下，按约定时限和方式将应付费用拨给乙方。

3、严格按照管护要求和考核办法对乙方的工作进行考核，并向乙方提供必要的技术指导。

4、委托乙方负责合同内容运维管护、安全管理、工程资料管理等工作。

（二）乙方在服务过程中应当符合甲方服务要求

1、乙方承担的绿化、市政设施日常养护和零星类项目应达到甲方明确的标准，满足管护要求，且应落实城市长效管理、巡查等工作要求。乙方应指定专人负责12345热线交办件、数字城管交办件、网格化平台和巡查发现问题的日常接单回单工作。

养护期间内出现苗木偷盗及未经许可私自开挖未及时巡查上报等情况，该范围的绿化恢复补植工作由乙方负责并确保成活率。养护范围内养护期间出现因养护不当造成苗木死亡或者保存率低于养护质量标准要求的，由乙方负责绿化补植工作并确保成活率。以上产生的相关费用均已包含在绿化养护费用中，甲方不再另行支付。

本项目包括绿化养护监管及市政巡查等内容。费用包含在养护单价及工程单价内（巡查费用不再另行计算）。服务内容如下：

（1）绿化养护监管范围包括督促绿化养护单位在新北区境内道路绿化、城市绿地公园等养护的工作，确保质量要求及成活率，景观效果良好。

（2）市政巡查服务范围包括监管市政设施养护单位在新北区境内市政设施功日常保养、道路设施开挖后的恢复等工作，确保市政设施维护良好。

巡查频率：特、一级区域，每天至少巡查一遍；二级、三级区域每三天至少巡查一遍；四级区域至少每周巡查一遍，因巡查整改不到位产生的所有问题均由乙方承担。

2、乙方须建立完善的管理制度，并根据甲方要求开展管理服务工作。

（1）零星类项目由乙方编制实施计划并报甲方审核同意后实施。

（2）乙方不得利用所承包范围内的设施从事任何营利性活动，不得影响或损害甲方利益或公共利益。

（3）乙方应对所承接项目的安全问题承担责任，消除管护区域的安全隐患，做好本项目安全施工的相关管理工作，督促、教育相关人员严格按安全标准组织施工，采取相应安全防护措施，并检查落实到位。因乙方巡查不到位、维修不到位等原因造成的安全问题，均由乙方承担。

（4）应对突发事件及重大活动，乙方应积极服从甲方安排，及时调动人员、设备、物料等配合甲方做好保障工作，并按照甲方要求，增加巡查人员和巡查频次开展强化巡查。

（5）乙方需建立应急抢险组织网络，制订各类突发事件应急预案，有应急队伍、应急物资、机械设备到位，做好应急准备工作。高温、台风、暴雨等特殊天气，应急抢险队员按甲方规定在集合点待命，巡查值班。发生交通事故、110联动报警、台风、暴雪暴雨和其他一切不可抗拒因素引起的树木倾倒、伤人、伤物、碰线等应急险情的，乙方需第一时间到达现场并处置，及时向有关部门汇报处理情况。出现重大情况时，乙方突击人员必须服从甲方的统一安排，不得以任何理由拒绝。

（6）涉及到的所有交通、环卫、市容、噪声及劳务用工管理等各项应办手续,乙方应积极办理。

（7）绿化废弃物应按照甲方要求送至指定场所进行处置，费用含在养护报价中，不另计。

（8）乙方应配合甲方做好预算绩效管理，达到预算绩效管理目标的相关要求，并积极配合绩效评价工作。

（三）市政及绿化养护服务内容

1、道路绿化养护

（1）区管道路、苗圃等绿化日常养护工作，含日常修剪、零星补植、病虫害防治、松土、杂草控制、水肥管理、绿化杂物清理、景观设施维护等工作；

（2）区管道路零星绿化调整、景观设施等零星维修、零星行政迁移恢复等工作；

（3）区管道路零星草花种植、零星花箱草花更换等工作；

（4）主动配合甲方绿化废弃物综合处置利用工作。

2、市政养护

区管道路、道板（树池）、桥梁、景观设施等零星维修及零星行政恢复等工作。

3、公园养护

（1）公园景观养护，含区管公园日常修剪、零星补植、病虫害防治、松土、杂草控制、水肥管理、绿化杂物清理、水面维护、秩序维护、园容保洁、设施设备维护等工作；

（2）公园零星绿化调整、设施设备零星维修，零星草花种植等。

含区管公园内的道路、雕塑、各类标识标牌、座椅、护栏、草花等维修更换，花事花节办理等工作。

4、排水设施养护

（1）泵站、排水设施养护，含泵站运维、排水设施检查、清掏疏通、溯源排查等工作；

（2）排水设施零星维修，含井盖、收水井、雨水管道维修等工作；

（3）再生水泵站及管道运维养护等工作。

5、其他事项

（1）应对突发事件及重大活动，乙方应积极服从甲方安排，及时调动人员、设备、物料等配合甲方做好保障工作。

（2）遭遇突发紧急情况，如洪涝灾害、台风飓风、暴雨暴雪等气象灾害或其他不可抗力等，乙方应迅速组织力量，及时处理并恢复到位；

（3）根据甲方要求主动配合做好全区无人机巡查考核等工作。

（四）市政及绿化养护服务标准

严格按照《常新住建【2026】42号新北区绿地养护分类分级管理实施细则》、《新北区市政绿化管理所绿化、市政设施管护考核办法（2026）》、《关于进一步规范新北区道路临时施工项目安全文明施工管理的通知》、《新北区市政绿化管理所绿化养护技术规程（2026）》、《新北区市政绿化管理所道路养护管理规程（2026）》、《新北区市政绿化管理所排水管、涵管理规程（2026）》、《新北区市政绿化管理所月季管养技术规程（2026）》、《新北区市政绿化管理所苗圃管理制度（2026）》《常新住建【2026】43号关于加强新北区城市公园管理的实施意见》等文件（详见附件：8-16）的要求，做好城市公用设施集中管护工作，如有最新文件，则按照最新文件要求执行。(行道树的管理养护等参照常州市相关最新文件执行)

（五）费用支付方式

1、养护类

（1）绿化养护

各级道路绿化月度考核得分在90分（含）以上的，该月度考核基数全额支付；

月度支付金额=各级道路绿化年度总价/12-月度工作管理考核扣款。

得分低于90分的，则每低1分扣除当月月度考核基数的1%，以此类推计算。月度工作管理部分扣款为当月工作管理考核扣款总额。

月度支付金额=各级道路绿化年度总价/12*[1-（90-当月月度考核得分）%]-月度工作管理考核扣款。

注：各级道路绿化年度总价按实际进出面积进行调整。苗圃闲置地块费用参考以上方式支付。

（2）公园管理

各公园月度考核得分在90分（含）以上的，该月度考核基数全额支付；

月度支付金额=各公园年度总价/12-月度工作管理考核扣款。

得分低于90分的，则每低1分扣除当月月度考核基数的1%，以此类推计算。月度工作管理部分扣款为当月工作管理考核扣款总额。

月度支付金额=各公园年度总价/12*[1-（90-当月月度考核得分）%]-月度工作管理考核扣款。

注：各公园年度总价按实际进出面积进行调整。

（3）排水设施养护

月度支付金额=排水设施养护月度申请款（扣除第三方检测不合格款项）-月度考核扣款-月度工作管理考核扣款。

当月度养护作业考核得分在90分（含）以上的，该月度考核基数全额支付；得分少于90分的，则每低1分扣除5000元。

注：泵站运行维护费用按月等额申请。

2、零星类项目

零星类项目分进度款、完工款及尾款支付。进度款每月按实际完成合格工程量60%申请支付（零星项目需经考核后支付）。项目完工验收合格后按实际完成合格工程量90%申请支付，决算审定后按审定价100%申请支付。（注：绿化（含景观设施）项目主材按当年实施季度的第1个月价格调整；市政项目主材按上一年度12月的信息价调整，人工单价按政策调整。）

注：市政零星项目当月度养护作业考核得分在90分（含）以上的，该月度考核基数全额支付；得分少于90分的，则每低1分扣除1万元，以此类推计算。

以上所有费用支付需经甲方委托的专业审计单位审核并出具费用支付审核意见表。

第五条 如有未尽事宜，双方协商解决，若发生争议，双方确定选择常州仲裁委员会仲裁。

第六条 本协议一式六份，双方各执三份。

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

代理人：                              代理人：

电话：                                电话：

日期：    年    月    日              日期：    年   月   日

# 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于单一来源采购文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和单一来源采购文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响  应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

### 1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：江苏中冠工程咨询有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1 中小企业声明函

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加常州市新北区市政绿化管理所的常州市新北区环卫、市政及绿化养护服务（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

常州市新北区环卫、市政及绿化养护服务，属于其他未列明行业；承接企业为             （企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于___________（大型企业、中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

无。

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

无

### 4 响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____________________（项目名称，项目编号）组织的采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部单一来源采购文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起 60 个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应单一来源采购文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照单一来源采购文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____________________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） _____________________

日期：_____年______月______日

### 5 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当单一来源采购文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_____________

日期：_____年______月______日

### 6 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 7 报价一览表（实质性格式）

报价一览表

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：此表中，报价为两年半（2026年7月1日-2028年12月31日）的总价。报价应和《分项报价表（零星类项目）》、《分项报价表（道路绿化养护）》、《分项报价表（公园养护）》、《分项报价表（雨水管道及泵站养护）》及《分项报价表（环卫）》的两年半（2026年7月1日-2028年12月31日）总价之和相一致。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 8 分项报价表

分项报价表（零星类项目）

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 优惠率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政类零星类项目 | 区管道路、桥梁及排水等设施零星维修改造、行政恢复 | ____% |  |
| 2 | 绿化类（含景观设施）零星类项目 | 区管道路绿化、景观设施等零星维修改造 | ____% |  |
| 一年总价（固定金额） |  |  | 37943086.15元/年（按实结算） |  |
| 两年半（2026年7月1日-2028年12月31日）总价（固定金额） |  |  | 94857715.37元（按实结算） |  |

注：1.本表按优惠率进行报价，市政类中的零星类项目报价优惠率不低于18.65%，绿化类中的（含景观设施）零星类项目报价优惠率不低于19%。结算单价=基准单价×（1-优惠率），例如：供应商所报优惠率为20%，则结算单价=基准单价×（1-20%），即结算单价=基准单价×80%。（基准单价详见附件23、24：区管道路绿化、景观设施等零星维修改造-表1、区管道路、桥梁及排水等设施零星维修改造、行政恢复-表2）

2.零星类项目总价按固定金额94857715.37元计入项目总报价，最终结算总金额按结算单价及工程量据实结算。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5. 2026年7月1日-2026年12月31日的金额按一年金额*50%计算。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

分项报价表（道路绿化养护）

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 面积 （㎡） | 单价限价（元/㎡/年） | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价（元/㎡/年） | 合价（元/年） |
| 1 | 特级 | 区管道路特级区域养护 | 1431461.54 | 8 |  |  |
| 2 | 一级 | 区管道路一级区域养护 | 1172369.33 | 6 |  |  |
| 3 | 二级 | 区管道路二级区域养护 | 2770924.48 | 5 |  |  |
| 4 | 三级 | 区管道路三级区域养护 | 2779592.62 | 4 |  |  |
| 5 | 四级 | 区管道路四级区域养护 | 3808509.84 | 2.5 |  |  |
| 6 | 苗圃 | 苗圃绿化日常养护 | 349889.03 | 1.5 |  |  |
| 7 | 闲置地块 | 闲置地块绿化日常养护 | 92910 | 0.7 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 一年总价 |  |  |  |  |  |  |
| 两年半（2026年7月1日-2028年12月31日）总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.特级单价不得高于8元/平方米，一级单价不得高于6元/平方米，二级单价不得高于5元/平方米，三级单价不得高于4元/平方米，四级单价不得高于2.5元/平方米，苗圃单价不高于1.5元/平方米，闲置地块单价不高于0.7元/平方米。数量以实际管护为准。

2.报价含人工、绿化修剪、零星补种、病虫害防治、施肥、巡查车辆、浇水车、清运垃圾、登高车、管理费、利润及税金等所有费用。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.2026年7月1日-2026年12月31日的金额按一年金额*50%计算。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

分项报价表（公园养护）

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

报价单位：人民币元

| 序号 | 公园名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 小计最高限价 | 分项最高限价 | 报价（元/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 高铁生态公园（总面积35万平方米） | 绿化养护 | 254000 | ㎡ | 4929884.28元/年 | 8元/㎡ |  |  |
|  |  | 保洁及秩序维护（总人次不少于48人） | 1 | 项 |  | 2477537.28元/项 |  |  |
|  |  | 水域养护 | 40347 | ㎡ |  | 1元/㎡ |  |  |
|  |  | 水电费 | 1 | 项 |  | 200000元/项 |  |  |
|  |  | 设备设施维护维修（含龙须路口袋公园体育游乐设施维保） | 1 | 项 |  | 180000元/项 |  |  |
| 报价小计1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 光伏产业公园（总面积20万平方米） | 绿化养护 | 150000 | ㎡ | 2186598.48元/年 | 8元/㎡ |  |  |
|  |  | 保洁及秩序维护（总人次不少于18人） | 1 | 项 |  | 929076.48元/项 |  |  |
|  |  | 水域养护 | 17522 | ㎡ |  | 1元/㎡ |  |  |
|  |  | 设备设施维护维修 | 1 | 项 |  | 40000元/项 |  |  |
| 报价小计2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 市民广场（总面积9.8万平方米） | 绿化养护 | 58200 | ㎡ | 1249768.96元/年 | 10元/㎡ |  |  |
|  |  | 保洁及秩序维护（总人次不少于11人） | 1 | 项 |  | 567768.96元/项 |  |  |
|  |  | 大剧院水池清理 | 1 | 项 |  | 50000元/项 |  |  |
|  |  | 设备设施维护维修 | 1 | 项 |  | 50000 元/项 |  |  |
| 报价小计3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 新景运动公园（总面积6万平方米） | 绿化养护 | 47000 | ㎡ | 917307.52元/年 | 8元/㎡ |  |  |
|  |  | 保洁及秩序维护（总人次不少于7人） | 1 | 项 |  | 361307.52元/项 |  |  |
|  |  | 设备设施维护维修 | 1 | 项 |  | 180000元/项 |  |  |
| 报价小计4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 世茂绿地（总面积17.3万平方米） | 绿化养护 | 71200 | ㎡ | 1164956.24元/年 | 8元/㎡ |  |  |
|  |  | 保洁及秩序维护（总人次不少于9人） | 1 | 项 |  | 464538.24元/项 |  |  |
|  |  | 水域养护 | 80818 | ㎡ |  | 1元/㎡ |  |  |
|  |  | 设备设施维护维修 | 1 | 项 |  | 50000元/项 |  |  |
| 报价小计5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 祥龙绿地（总面积6.8万平方米） | 绿化养护 | 52000 | ㎡ | 780692.16元/年 | 8元/㎡ |  |  |
|  |  | 保洁及秩序维护（总人次不少于6人） | 1 | 项 |  | 309692.16元/项 |  |  |
|  |  | 电费 | 1 | 项 |  | 15000元/项 |  |  |
|  |  | 设备设施维护维修 | 1 | 项 |  | 40000元/项 |  |  |
| 报价小计6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 紫藤公园（总面积3.56万平方米） | 绿化养护 | 30800 | ㎡ | 566092.16元/年 | 8元/㎡ |  |  |
|  |  | 保洁及秩序维护（总人次不少于6人） | 1 | 项 |  | 309692.16元/项 |  |  |
|  |  | 设备设施维护维修 | 1 | 项 |  | 10000元/项 |  |  |
| 报价小计7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 智汇公园（总面积1.5万平方米） | 绿化养护 | 10600 | ㎡ | 299646.08元/年 | 8元/㎡ |  |  |
|  |  | 保洁及秩序维护（总人次不少于3人） | 1 | 项 |  | 154846.08元/项 |  |  |
|  |  | 设备设施维护维修 | 1 | 项 |  | 60000元/项 |  |  |
| 报价小计8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 高铁小游园（总面积6.54万平方米） | 绿化养护 | 54600 | ㎡ | 711932.68元/年 | 8元/㎡ |  |  |
|  |  | 保洁及秩序维护（总人次不少于5人） | 1 | 项 |  | 258076.80元/项 |  |  |
|  |  | 水域养护 | 7055.88 | ㎡ |  | 1元/㎡ |  |  |
|  |  | 设备设施维护维修 | 1 | 项 |  | 10000元/项 |  |  |
| 报价小计9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一年总价（小计1-9合计） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 两年半（2026年7月1日-2028年12月31日）总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.每个公园的报价均不得超过该公园的最高限价，其中水电费及设备设施维护维修费用为按项包干。

2.以上各公园费用含人员和设备费用、垃圾清运费、维修费、管理费、税金及利润等所有费用。按常州市最低工资每人·月。成交供应商应按国家政策签订劳动合同，缴纳相关社保费用，如遇政策调整，自行承担。

3.设备设施维护维修的内容包括且不限于以下：

（1）铺装、路面、道板、构筑物立面零件、集水井盖板、围栏、栏杆、座椅、垃圾箱等基础设施破损缺失维修更换；

（2）体育健身、游乐器材设施损坏零星维修；

（3）公厕内感应器、水龙头、便池等设施故障维修更换；

（4）管理用房外立面、门窗、防水等设施维修；

（5）供水、消防等管道渗漏维修；

（6）消防栓、灭火器、防火门、感应器等消防设施维修更换；

（7）监控等电子设备设施零星维修。

4.本表行数可以按照项目分项情况增加。

5.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

6.2026年7月1日-2026年12月31日的金额按一年金额*50%计算。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

分项报价表（雨水管道及泵站养护）

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

报价单位：人民币元

（1）雨水管道

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价限价（元/米/年） | 报价（元/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 雨水管道日常养护 | 雨水管道附属的雨篦、检查井、收水支管等进行一年2遍的养护（不含主管道的CCTV疏通检测） | 567717*2 | 米 | 3.69 |  |  |
| 一年总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 两年半（2026年7月1日-2028年12月31日）总价 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）辽河路、衡山路、龙江路下穿通道泵站运行维护

| 序号 | 类别 | 项目 | 养护内容及要求 | 单位 | 数量 | 年度运维单价限价（元/年） | 年度运维单价（元/年） | 年度运维费（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 定期巡检及保洁 | 定期巡检 | 每周巡检1次，针对设备运行情况进行检查，做好泵站保洁工作，确保站容站貌整洁无杂物。 | 5座 | 1 | 18250 |  |  |  |
|  |  | 汛期值守人员 | 汛期5-10月份24小时值守，做好应急抢修，确保设备正常运行。 | 人 | 2 | 37431.5 |  |  |  |
| 小计1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 特种设备管理 | 户内变压器（特种设备）电试 | 预防性实验：包括10kV/1000kVA以下电力变压器系统调试、10kV以下交流供电负荷隔离开关调试、10kV以下母线调试、10kV以下避雷器调试、电缆试验泄露测试、接地网调式及出具报告。 | 台/年 | 1 | 1466.67 |  |  |  |
| 小计2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 设备定期养护 | 水泵定期保养和检查 | 离心泵（型号：上海上一200WQ700-11-37，6台；预防性保养，结合CJJ68-2016城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程，每年1次：检查轴承润滑并按需加注润滑剂；检查轴封处应无积水和污垢按需添加填料；检查机、泵及管道连接螺栓紧固；检查水泵机组外表应无灰尘、油垢和锈迹按要求清洗除锈刷防腐漆；检查轴封机构、轴套、轴承等部位。 | 台 | 6 | 1560 |  |  |  |
|  |  |  | 离心泵（型号：250WQ625-4.5-18.5，2台；预防性保养，结合CJJ68-2016城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程，每年1次：检查轴承润滑并按需加注润滑剂；检查轴封处应无积水和污垢按需添加填料；检查机、泵及管道连接螺栓紧固；检查水泵机组外表应无灰尘、油垢和锈迹按要求清洗除锈刷防腐漆；检查轴封机构、轴套、轴承等部位。 | 台 | 2 | 780 |  |  |  |
|  |  |  | 上海上一100WQ120-11-7.5，2台；；预防性保养，结合CJJ68-2016城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程，每年1次：检查轴承润滑并按需加注润滑剂；检查轴封处应无积水和污垢按需添加填料；检查机、泵及管道连接螺栓紧固；检查水泵机组外表应无灰尘、油垢和锈迹按要求清洗除锈刷防腐漆；检查轴封机构、轴套、轴承等部位。 | 台 | 2 | 559 |  |  |  |
|  |  |  | 上海上一100WQ108-11-5.5，3台；预防性保养，结合CJJ68-2016城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程，每年1次：检查轴承润滑并按需加注润滑剂；检查轴封处应无积水和污垢按需添加填料；检查机、泵及管道连接螺栓紧固；检查水泵机组外表应无灰尘、油垢和锈迹按要求清洗除锈刷防腐漆；检查轴封机构、轴套、轴承等部位。 | 台 | 3 | 377 |  |  |  |
|  |  | 水泵控制柜定期保养和检查 | 预防性保养，频次每年1次：检查线路老化情况；检查螺丝是否松动；检查仪表是否正常；检查电缆和保护装置是否完好；检查设备电气性能；发生异常立即到场处置。 | 套 | 4 | 1820 |  |  |  |
|  |  | 水泵控制柜定期保养和检查 | AP1[2200*800*600]预防性保养，频次每年1次：检查线路老化情况；检查螺丝是否松动；检查仪表是否正常；检查电缆和保护装置是否完好；检查设备电气性能；发生异常立即到场处置。 | 套 | 1 | 750 |  |  |  |
|  |  | 水泵控制柜定期保养和检查 | AP2[2200*1000*600/防水等级：IP65]预防性保养，频次每年1次：检查线路老化情况；检查螺丝是否松动；检查仪表是否正常；检查电缆和保护装置是否完好；检查设备电气性能；发生异常立即到场处置。 | 套 | 1 | 450 |  |  |  |
|  |  | 水泵控制柜定期保养和检查 | PLC[2200*800*600/防水等级：IP65]预防性保养，频次每年1次：检查线路老化情况；检查螺丝是否松动；检查仪表是否正常；检查电缆和保护装置是否完好；检查设备电气性能；发生异常立即到场处置。 | 套 | 1 | 540 |  |  |  |
|  |  | 水泵辅助柜定期保养和检查 | 预防性保养，频次每年1次：检查线路老化情况；检查螺丝是否松动；检查仪表是否正常；检查电缆和保护装置是否完好；检查设备电气性能；发生异常立即到场处置。 | 套 | 11 | 65 |  |  |  |
|  |  | 闸门、蝶阀、排气阀和伸缩接头定期保养和检查（DN400) | 口径DN50-DN1500预防性保养，结合CJJ68-2016城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程，频次每年1次：检查设备外表应无灰尘、油垢和锈迹按要求清洗除锈刷防腐漆；检查阀杆可操作性，润滑检查并按需添加润滑剂；检查紧固件。 | 只 | 18 | 227.5 |  |  |  |
|  |  | 闸门、蝶阀、排气阀和伸缩接头定期保养和检查(DN200) | 口径DN50-DN1500预防性保养，结合CJJ68-2016城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程，频次每年1次：检查设备外表应无灰尘、油垢和锈迹按要求清洗除锈刷防腐漆；检查阀杆可操作性，润滑检查并按需添加润滑剂；检查紧固件。 | 只 | 21 | 104 |  |  |  |
|  |  | 电动单梁悬挂起重机定期保养和检查 | 起重机（型号：MD(1)2-12D，2台；MD(1)0.5-9D，1台）预防性保养，结合CJJ68-2016城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程，频次每一年1次，检查吊索润滑并按需加注润滑剂；检查行走机构、承重梁外表应无灰尘、油垢和锈迹按要求清洗除锈刷防腐漆；检查电缆和保护装置是否完好；检查动作性能。 | 台 | 3 | 780 |  |  |  |
|  |  | 液位计 | 超声波液位计 | 台 | 4 | 325 |  |  |  |
|  |  | 潜水轴流泵 | 型号[QZ1980-6.5-55]预防性保养，频次每年1次：检查线路老化情况；检查螺丝是否松动；检查仪表是否正常；检查电缆和保护装置是否完好；检查设备电气性能；发生异常立即到场处置。 | 套 | 3 | 2340 |  |  |  |
|  |  | 明杆铸铁镶铜闸门定期保养和检查 | 预防性保养，频次每年1次：检查设备外表应无灰尘、油垢和锈迹按要求清洗除锈刷防腐漆；检查阀杆可操作性，润滑检查并按需添加润滑剂；检查紧固件。 | 个 | 3 | 930 |  |  |  |
|  |  | 回转式格栅除污机 | 预防性保养，频次每年1次：检查设备外表应无灰尘、油垢和锈迹按要求清洗除锈刷防腐漆；检查阀杆可操作性，润滑检查并按需添加润滑剂；检查紧固件。 | 台 | 1 | 2850 |  |  |  |
|  |  | 格栅压榨机 | ø200，材质304，国产减速机 | 台 | 1 | 840 |  |  |  |
| 小 计3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 清淤 | 泵池清淤 | 每年对泵池进行1次清淤，包括淤泥外运、处置，检查构建筑物是否存在结构性问题，确保泵池无杂物。 | 座 | 5 | 5000 |  |  | 每年清淤1次， 含通风等设备 |
| 小 计4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一年总价（小计1-4合计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 两年半（2026年7月1日-2028年12月31日）总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）再生水泵站运行维护

| 序号 | 类别 | 项目 | 养护内容及要求 | 单位 | 数量 | 年度运维 单价限价（元/年） | 年度运维单价（元/年） | 年度运维费（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规人员配备 | 运行工 | 24小时三班倒，站内值守、维持站内秩序、操作运行各类设备（除配电设备）及形成操作台账、做好交接班工作并填写交接班记录 | 名/年 | 3 | 56147.25 |  |  | 按全年9个月计算全运行 |
| 2 |  | 高压电工 | 常白班，监视配电间电力设施设备运行情况，填写运行日志、监盘抄表、故障恢复、紧急事故处理。持证上岗 | 名/年 | 1 | 78459.75 |  |  | 按全年9个月计算全运行 |
| 小计1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 定期巡检 | 定期巡检 | 每周巡检1次，针对设备运行情况进行检查，做好泵站保洁工作，确保站容站貌整洁无杂物，做好设备故障维修及应急抢修事宜。 | 座 | 1 | 10400 |  |  | 按全年3个月计算 |
| 小计2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 特种设备管理 | 户内变压器（特种设备）电试 | 预防性实验：包括10kV/1000kVA以下电力变压器系统调试、10kV以下交流供电负荷隔离开关调试、10kV以下母线调试、10kV以下避雷器调试、电缆试验泄露测试、接地网调式及出具报告。 | 台/年 | 2 | 1466.67 |  |  |  |
| 小计3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 设备定期养护 | 水泵定期保养和检查 | 水泵电机+水泵 （电机型号：上海东方威尔YE2-355M-4)4台；预防性保养，结合CJJ68-2016城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程，每年1次：检查轴承润滑并按需加注润滑剂；检查轴封处应无积水和污垢按需添加填料；检查机、泵及管道连接螺栓紧固；检查水泵机组外表应无灰尘、油垢和锈迹按要求清洗除锈刷防腐漆；检查轴封机构、轴套、轴承等部位。 | 台 | 4 | 4700.00 |  |  |  |
| 6 |  | 水泵控制柜定期保养和检查 | 预防性保养，频次每年1次：检查线路老化情况；检查螺丝是否松动；检查仪表是否正常；检查电缆和保护装置是否完好；检查设备电气性能；发生异常立即到场处置。 | 套 | 4 | 3600.00 |  |  |  |
| 7 |  | 水泵控制室电源柜定期保养和检查 | 预防性保养，频次每年1次：检查线路老化情况；检查螺丝是否松动；检查仪表是否正常；检查电缆和保护装置是否完好；检查设备电气性能；发生异常立即到场处置。 | 套 | 7 | 700.00 |  |  |  |
| 8 |  | 闸门、蝶阀、排气阀和伸缩接头定期保养和检查（DN700) | 口径DN50-DN1500预防性保养，结合CJJ68-2016城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程，频次每年1次：检查设备外表应无灰尘、油垢和锈迹按要求清洗除锈刷防腐漆；检查阀杆可操作性，润滑检查并按需添加润滑剂；检查紧固件。 | 只 | 16 | 425.00 |  |  |  |
| 9 |  | 闸门、蝶阀、排气阀和伸缩接头定期保养和检查(DN400) | 口径DN50-DN1500预防性保养，结合CJJ68-2016城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程，频次每年1次：检查设备外表应无灰尘、油垢和锈迹按要求清洗除锈刷防腐漆；检查阀杆可操作性，润滑检查并按需添加润滑剂；检查紧固件。 | 只 | 3 | 225.00 |  |  |  |
| 10 |  | 电动单梁悬挂起重机定期保养和检查 | 起重机（型号：2.95，）预防性保养，结合CJJ68-2016城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程，频次每一年1次，检查吊索润滑并按需加注润滑剂；检查行走机构、承重梁外表应无灰尘、油垢和锈迹按要求清洗除锈刷防腐漆；检查电缆和保护装置是否完好；检查动作性能。 | 台 | 1 | 1800.00 |  |  |  |
| 11 |  | 流量计 | 电磁流量计 | 台 | 1 | 2325.00 |  |  |  |
| 小计4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 构建筑物养护 | 室内保洁 | 每月一次室内保洁，检查构建筑物是否存在结构性问题，确保泵池无杂物。 | 座 | 1 | 14400.00 |  |  |  |
| 小计5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 电费 |  | 再生水泵站运行维护所需要的电费。根据实际发生的费用结算 | 项 | 1 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00（固定金额） | 按实结算 |
| 小计6 |  |  |  |  |  |  |  | 1000000.00 |  |
| 一年总价（小计1-6合计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 两年半（2026年7月1日-2028年12月31日）总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.管道养护内容包括：道路两侧支管冲洗2次，收水井清掏6次，检查井3次，总计约4189751.46元/年。

2.泵站养护：辽河路、衡山路、龙江路下穿通道泵站运行维护费用限价为165902.67元/年，再生水泵站运行维护费用限价为1324334.83元/年，除电费外，其他按项包干。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.2026年7月1日-2026年12月31日的金额按一年金额*50%计算。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

分项报价表（环卫）

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 限价 | 报价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环卫 | 道路道板和绿化带清扫保洁、环卫日常作业、大气应急业务、公共厕所管理、垃圾转运站日常管理、垃圾转运服务 | 16128万元/年 |  |  |
| 一年总价 |  |  |  |  |  |
| 两年半（2026年7月1日-2028年12月31日）总价 |  |  |  |  |  |

注：1.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

2.2026年7月1日-2026年12月31日的金额按一年金额*50%计算。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 9 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：________________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单一来源采购文件条目号（页码） | 单一来源采购文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”或“有偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 10 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 单一来源采购文件条目号(页码) | 单一来源采购文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对单一来源采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

### 11 单一来源采购文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

- （1）营业执照；

- （2）服务方案（包括但不限于人员安排、设备投入、应急措施等）（格式自拟）

（3）其他供应商认为应附的材料。