无锡市政府采购

竞争性磋商文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320200-HYFW-C2026-0004

采购项目名称：无锡市山洪灾害风险调查及评价项目

采购单位：无锡市水利局

采购代理机构：无锡浩源招投标咨询服务有限公司

二〇二六年六月

目     录

一、磋商邀请函----------------------------------------（2）

二、供应商须知----------------------------------------（6）

三、项目需求和有关说明-------------------------------（19）

四、合同书（格式文本）-------------------------------（25）

五、响应文件格式-------------------------------------（28）

一、磋商邀请函

我公司受无锡市水利局的委托，对无锡市山洪灾害风险调查及评价项目进行竞争性磋商，欢迎你单位参加报价并请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市山洪灾害风险调查及评价项目 采 购 人：无锡市水利局 采购编号：JSZC-320200-HYFW-C2026-0004 采购方式：竞争性磋商 采购预算：102万元 服务期限：自合同签订之日起至2026年11月30日止 本项目是否专门面向中小企业采购：是 标的行业：其他未列明行业。 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，其他未列明行业，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 2 | 采购代理机构：无锡浩源招投标咨询服务有限公司 采购机构地址：无锡市太湖西大道2188号901-902室 |
| 3 | 供应商条件：供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，资格证明文件必须提交《中小企业声明函》。 注：本项目不接受联合投标。 |
| 4 | 磋商文件获取信息： （1）获取方式：供应商登录苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”“参与投标”“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。 （2）磋商文件提供期限：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。 （3）磋商文件获取地点：网上获取（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?） 供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 说明：供应商须完成主体信息库注册和网上报名，方可按要求制作、上传响应文件，对响应文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。 |
| 5 | 本项目不组织现场答疑会 供应商对磋商文件提出澄清问题的截止时间：于2026年6月25日17:00前，以书面传真形式和电子邮件形式提出“JSZC-320200-HYFW-C2026-0004项目需澄清问题”发送给采购代理机构。 |
| 6 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 7 | 报价有效期：报价截止之日起90天 |
| 8 | 本项目进行线上不见面采购活动，投标人准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续报价、答疑澄清等提示，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。 投标文件的提交方式和地点：投标人通过苏采云平台提交数据电文形式的投标文件。 投标文件的开启方式和地点：投标人通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）投标文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台线上不见面开标。 网上投标截止时间：2026年6月29日14:00，截止时间后的响应文件恕不接受。 网上投标解密时间：2026年6月29日开启解密后30分钟。 |
| 9 | 磋商时间：2026年6月29日14:00 磋商地点：无锡市太湖西大道2188号902室 |
| 10 | 确定成交供应商时间：2026年6月29日评审结束 确定成交供应商地点：无锡市太湖西大道2188号901室 |
| 11 | 1.本项目为线上不见面采购，供应商无需到开标现场及递交纸质投标文件。供应商需仔细阅读投标人注册流程和投标文件中关于电子开评标等相关事宜，如有问题请及时联系软件公司。 2.本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 3.开标当天供应商无须到达开标现场，请被授权代表保持手机畅通。中标单位在收到成交通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质响应文件正本一份，副本两份。 |
| 12 | 投标人主体信息库注册及CA办理： 1.请有意参加本项目投标的投标人按以下流程进行操作： （1）访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台” （以下简称“苏采云”）—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?进入注册界面。 （2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。 （3）“苏采云”系统供应商操作手册链接： http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml （4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）： http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml 在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781，技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-11:30；13:00-17:00） 2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 4.技术支持QQ：田女士：3071474382；王先生：897651173 5.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。 6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。如潜在投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在投标人自行承担。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市水利局 联系地址：无锡市梁溪区运河东路288号 联系人：陈光育 联系电话：0510-80109079 采购代理机构：无锡浩源招投标咨询服务有限公司 联系地址：无锡市太湖西大道2188号901-902室 联 系 人：封维苑、孙加琛 联系电话：0510-85011990、18051937382 电子邮件地址：htztb2016@163.com |

二、供应商须知

（一）遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）磋商文件

1.磋商文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应磋商文件的所有要求；

2.供应商应向采购代理机构购买磋商文件及有关资料，按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效；

3.供应商一旦参加本项目磋商，即表明承诺接受了本磋商文件中的所有条件和规定；

4.磋商文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购报价使用。

（三）磋商文件的解释

1.供应商如需要对磋商文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“磋商邀请函”第5项规定的时间将电子邮件（htztb2016@163.com）发送至无锡浩源招投标咨询服务有限公司。

2.本文件的最终解释权归采购人。

（四）磋商文件的澄清或修改

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容如果影响响应文件编制的，采购代理机构可在报价截止时间五日前对磋商文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长报价截止时间；

2.如需对磋商文件进行澄清或修改，采购代理机构将在江苏政府采购网上发布更正公告。该澄清或修改的内容作为磋商文件的组成部分。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注澄清或修改内容导致其提交的响应文件不符合采购需求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

（五）响应文件的组成（相应内容上传至投标客户端）

1.响应函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）

（1）关于资格的声明函（格式见附件）

（2）供应商有效期内营业执照复印件或扫描件，如供应商是被授权的分支机构还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内营业执照复印件或扫描件（总公司和分支机构的有效期内营业执照复印件或扫描件均须加盖各自公章）；

（3）委托报价授权书并加盖公章（供应商为企业法人的除外，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人授权委托书并加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件，供应商如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及磋商文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（5）供应商法定代表人身份证及被授权代表的身份证正反面复印件或扫描件；（磋商时必须提交有效身份证明，法定代表人亲自参与磋商的不用提供被授权代表的身份证复印件）；

（6）供应商磋商前近一年中任意一个月（不含磋商当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表），或由经第三方专业机构审计的近两年中任意一个年度审计报告和所附已审财务报告（供应商如是自然人情形的，没有审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明；如因新成立确无法提供的，可以不提供）；

（7）供应商磋商前近一年中任意一个月（不含磋商当月)的纳税情况证明（不包括个人所得税、社会保险费）复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，如因新成立确无法提供的，可以不提供）；

（8）供应商磋商前近一年中任意一个月（不含磋商当月)的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，如因新成立确无法提供的，可以不提供）；

（9）被授权人磋商前由本单位缴纳近一年中任意一个月（不含磋商当月)的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加投标的除外；如因新成立确无法提供的，可以不提供）；

（10）中小企业声明函（格式见附件）：参与政府采购活动的供应商对其企业规模实行承诺制，由企业自行对照国家《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件内容诚信确定自身企业规模，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》，对其声明的真实性承担法律责任，在资格性审查和评审过程中无需提供证明其企业规模的其他材料；

（11）承诺书（格式见附件）。

上述证明文件中的资格、资信文件必须全部提供。其中第（6）（7）（8）（9）项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其报价文件的审核和评分结果。

3.报价一览表（格式见附件）

4.明细报价表（格式见附件）

5.人员配置表（格式见附件）

6.技术方案

7.补充性文件（如有，可提供）

（1）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）

（2）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（供应商如是监狱企业的提供）；

8.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

（六） 响应文件的要求

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.响应文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有供应商（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.响应文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标费用自理。

（七）网上投标

1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.供应商应通过“苏采云”平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的为无效响应。

3.响应文件的开启由“苏采云”平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，“苏采云”平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过“苏采云”平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。

4.供应商应当参加响应文件开启和在“苏采云”平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”平台中《报价表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

4.因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

特别提醒 ：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待磋商小组的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（八）无效响应文件的确认

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

1.未按规定在“江苏政府采购云平台”注册的；

2.电子响应文件未按规定期限报价的；

3.电子响应文件未按要求签署、签章的；

4.供应商未按采购文件要求解密响应文件的；

5.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

6.不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

8.响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

10.电子响应文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

11.响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容的；

12.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

14.恶意串通其他投标单位，故意哄抬价格或压价的；

15.提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16.响应文件未按磋商文件格式加盖供应商公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

17.不同供应商的响应文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

18.投标系统中不同供应商的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的；

19.不同投标人聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；

20.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

21.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购-苏采云平台通知之时起半个小时内）提供书面说明或相关证明材料；以证明其报价合理性的；

22.未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；

23.同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

24.不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

25.响应文件内容不全或不符合采购文件中规定的其他实质性要求的；

26.法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

# （九） 磋商、评审

1.由专家及采购人代表组成磋商小组，并实行回避制度。

2.所有供应商在磋商文件规定的时间内解密各自响应文件。解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络），按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待磋商小组的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担；

3.开标在提交响应文件截止时间的同一时间进行；报价截止时间后响应的供应商或解密响应文件的供应商少于3家的，不进行评审；

4.报价时，响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价磋商小组应当通过苏采云平台要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。

- 电子投标文件正常解密后，电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准；

（6）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

3.评审程序

（1）响应文件的审查。审查分为资格审查和符合性审查，具体审查的方法和标准如下：

①资格审查。依据法律法规和采购文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询供应商在响应文件提交截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备参加本次采购活动的资格。

②符合性审查。依据采购活动的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对征集文件的响应程度进行审查，以确定是否对征集文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |
| 1 | 磋商报价 | 磋商报价是固定唯一价，且没有超过本项目预算金额 |
| 2 | 报价修正 | 如出现磋商报价错误的，按照处理原则修正后的报价，供应商须按规定进行在线确认。 |
| 3 | 报价合理性 | 评审小组认为供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将其作为无效投标处理。 |
| 4 | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序： ①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； ②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； ③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%； ④评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述第③项情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。 评审小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
| 特别说明：以上报价符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评审小组在投标报价评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性审查的商务模块中。 |  |  |
| （二）商务、技术要求 |  |  |
| 4 | 报价有效期 | 报价有效期满足磋商文件要求（90天）。 |
| 5 | 响应文件的签署和盖章 | 响应文件符合磋商文件的签署和签章要求。 |
| 6 | 响应文件内容 | 响应文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、签章。 |
| 7 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 8 | 无效情形 | 响应文件中未有法律法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |
| 9 | 投标方案 | 供应商提供的投标方案及报价方案固定。 |
| 特别说明：以上符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评审小组依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性审查的商务模块中。 |  |  |

③未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云平台中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

④澄清有关事宜。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以在苏采云平台中要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。并使用CA数字证书，加盖电子签章。供应商在响应文件开启及项目评审全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”平台查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

（2）由磋商小组审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应是与采购文件要求的全部条款、条件和项目服务要求相符，审查中如有对需要共同认定的事项存在争议的，磋商小组应当按照少数服从多数的原则作出结论。

（3）如果响应文件没有实质性响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应文件。

4.磋商程序

（1）对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商要求函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况，可以对服务方案部分的内容进行实质性变动，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

（2）磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

（3）供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

5.评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商响应文件和最终报价进行综合评分。响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列。评审得分相同且最后报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。本次评标评分保留小数点后两位。

6.评审标准

本项目共计100分，其中价格分18分，综合实力18分，技术方案64分。

（1）价格分（18分）

1）本项目最高限价为102万元，供应商报价高于最高限价的，投标无效；

2）采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且价格最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。

3）计算公式：报价得分=（评标基准价／供应商最终报价)×价格权值×100。

（2）综合实力（18分）

1）体系认证（3分）

供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有一个得1分，最高得3分。（提供证书复印件或扫描件，不提供不得分）

2）业绩（6分）

自2023年1月1日以来，供应商具有类似项目业绩，有一个得2分，最高得6分。（提供业绩合同或协议或中标（成交）通知书的复印件或扫描件，不提供不得分）

3）人员配置方案（9分）（填写人员配置表，格式见附件）

①项目负责人（4分）

A.供应商拟派本项目负责人具有水利工程相关专业正高级职称的，得2分；具有水利工程相关专业副高级职称的，得1分。

B.供应商拟派本项目负责人具有注册土木工程师（水利水电工程规划）证书的，得2分。

本项最高得4分。

②项目组成员（5分）

A.供应商拟派本项目组成员（项目负责人除外），具有水利工程相关专业副高级及以上职称，有1个，得1分，最高得2分；

B.供应商拟派本项目组成员（项目负责人除外），具有注册土木工程师（水利水电工程规划）证书，有1个，得1分，最高得2分；

C.供应商拟派本项目组成员（项目负责人除外），注册咨询工程师（水利水电）证书的，有1个，得0.5分，最高得1分。

本项最高得5分。

（提供①和②上述人员相关证书复印件以及供应商为其缴纳的近一年内任意一个月的社保证明，未提供的不得分，人员不重复计分。）

（3）技术方案（64分）

1）基本情况认识（12分）

①无锡市自然概况（3分）②无锡市山丘区基本情况（3分）③无锡市山丘区水系基础概况（3分） ④无锡市现状山洪灾害防御工作（3分）

供应商须针对以上每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，该条最高得3分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，该条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，该条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，该条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得12分。

2）对项目的理解（12分）

①研究背景（3分）②研究任务（3分）③项目目标（3分）④预期成果（3分）

供应商须针对以上每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，该条最高得3分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，该条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，该条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，该条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得12分。

3）项目实施方案（18分）

①项目资料准备方案（3分）②山洪灾害调查（3分）③水文分析（3分）④预警指标计算（3分）⑤防治建议（3分）⑥预案编制（3分）

供应商须针对以上每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，该条最高得3分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，该条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，该条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，该条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得18分。

4）项目技术方案（15分）

①工作思路（3分）②工作方法（3分）③工作流程（3分）④重难点分析及应对措施（3分）⑤服务成果方案（3分）

供应商须针对以上每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，该条最高得3分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，该条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，该条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，该条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得15分。

5）团队人员岗位职责及分工、团队管理方案（3分）

供应商须针对以上内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，最高得3分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，最高得2分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，不得分。本项最高得3分。

6）保障计划、保障措施及方式（2分）

供应商须针对以上内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，最高得2分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，最高得1.5分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，不得分。本项最高得2分。

7）进度安排规划、各阶段详细工作进度保障方案（2分）

供应商须针对以上内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，最高得2分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，最高得1.5分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，不得分。本项最高得2分。

# （十）确定成交供应商

# 1.财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。第二十八条“采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。”

# 2.本项目磋商小组根据对供应商资格审查情况、响应文件编写内容的完整性、合理性、最终报价及综合评分等评审主要因素，根据综合评分法的评审原则确定1家成交供应商。

# 3.采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

# 4.采购代理机构在江苏政府采购网发布成交公告。采购代理机构和磋商小组对未成交原因不作解释。供应商如有质疑，按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）等有关法规处理。投标人应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达采购人和无锡浩源招投标咨询服务有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人和无锡浩源招投标咨询服务有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无效质疑不予受理。

# 5.报价、磋商、评审及确定成交供应商的整个过程均由监督人员进行现场监督，并同时接受无锡市政府采购监督管理部门的监督。

# （十一）签订、履行合同

1.采购代理机构宣布成交结果后，成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与采购人签订合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

2.履约保证金：无。

# （十二）采购项目的终止

在竞争性磋商采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

# 4.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

# 5.因苏采云平台系统故障原因造成响应文件开启不成功的。

# （十三）成交无效的确认

# 1.提供虚假材料谋取成交的；

# 2.采取不正当手段诋毁、排挤其他报价供应商的；

# 3.与招标采购单位、其他报价供应商恶意串通的；

# 4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

# 5.在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

# 6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

# 供应商有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）其他

# 磋商文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查磋商文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

（十五）采购代理服务费

# 1.本项目的代理服务费计算基数为中标金额，按收费标准（100万元以内1.5%，100万元-500万元0.8%）的费率，差额定率累进法计算服务费的8折收取。

# 2.本项目的代理服务费由采购人支付；

# 3.采购代理机构出具全额发票。

（十六）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在苏采云系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，由金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

（十七）政府采购信用担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十八）各方无条件遵守中华人民共和国法律。

三、项目需求和有关说明

# （一）项目背景

# 近年来，极端气候导致强降雨天气增多。山洪灾害风险关乎人民群众生命财产安全，长期以来，由于缺乏真实客观评价，导致山洪灾害风险底数不清，防御措施针对性不强，亟须对全市山洪灾害风险开展全面调查及评价。经研究决定，现对无锡市山洪灾害风险调查及评价项目进行政府采购。

# （二）项目目标

拟通过购买服务的方式优选具有相关资质和技术能力的单位提供技术支撑，承担数据技术处理、现场测绘、模型分析计算、预警标准制定等专业技术工作，为山洪灾害防治、风险管控和应急预案编制提供技术指导，为进一步做好山洪灾害防御工作打好基础，为强化山洪灾害风险预警精细化管理和受山洪威胁的人员转移提供有力支撑。

# （三）项目概况

# 本项目为无锡市山洪灾害风险调查及评价项目，需针对无锡市山丘地区，根据历史山洪灾害发生、重点防洪保护对象分布等情况，选取山丘区代表性河道，开展系统全面的山洪灾害调查评价工作，并提出山洪灾害防治工作建议。

# 1.本项目采购预算限额：102万元；

# 2.服务期限：自合同签订之日起至2026年11月30日止；

# 3.项目地点：无锡市

# （四）项目服务内容

# 1.调查评价范围

# 江阴市、宜兴市、梁溪区、惠山区、滨湖区5个市（县）区，江阴市澄江、城东、云亭，宜兴市新街、西渚、太华、张渚、湖㳇、丁蜀，梁溪区山北、惠山，惠山区钱桥，滨湖区荣巷、河埒、雪浪、马山、蠡园、胡埭等18个镇（街道），涉及59个村（社区）、67座山体、129条山丘区河道，以及涉河桥（涵）、阻水建筑物、塘坝、网红打卡点、影响范围内居民区、厂矿企业、企事业单位等。重点选择历史上发生较大山洪灾害或沿线分布有重要防洪保护对象的52条山丘区河道（详见下表），开展全面的山洪灾害调查及分析评价工作，并提出山洪灾害防治措施及建议。

无锡市重点山丘区河道清单（具体以采购人在服务过程中确认的为准）

| 序号 | 河道名称 | 所属县区 | 所属镇街 | 河道等级 | 长度（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  | 132.43 |
| 1 | 石门岕涧 | 宜兴市 | 太华镇 | 镇级 | 3.47 |
| 2 | 深洞涧 | 宜兴市 | 太华镇 | 镇级 | 1.95 |
| 3 | 桥涯涧 | 宜兴市 | 太华镇 | 镇级 | 2.92 |
| 4 | 三州涧 | 宜兴市 | 太华镇 | 镇级 | 3.71 |
| 5 | 乾元涧 | 宜兴市 | 太华镇 | 村级 | 2.05 |
| 6 | 装枪坞支涧 | 宜兴市 | 太华镇 | 等外级 | 0.49 |
| 7 | 王家岕支涧 | 宜兴市 | 太华镇 | 等外级 | 0.29 |
| 8 | 史家岕支涧 | 宜兴市 | 太华镇 | 等外级 | 0.48 |
| 9 | 磨岕涧沟 | 宜兴市 | 太华镇 | 等外级 | 0.20 |
| 10 | 后底岕涧沟 | 宜兴市 | 太华镇 | 等外级 | 0.72 |
| 11 | 永红涧 | 宜兴市 | 湖㳇镇 | 镇级 | 8.48 |
| 12 | 积石涧 | 宜兴市 | 湖㳇镇 | 村级 | 0.71 |
| 13 | 扶丰涧 | 宜兴市 | 湖㳇镇 | 村级 | 0.87 |
| 14 | 玉女涧 | 宜兴市 | 湖㳇镇 | 村级 | 1.53 |
| 15 | 百亩涧 | 宜兴市 | 西渚镇 | 镇级 | 1.36 |
| 16 | 牛桥岕 | 宜兴市 | 西渚镇 | 等外级 | 0.19 |
| 17 | 铜山塘、北塘冲塘泄洪沟渠 | 宜兴市 | 西渚镇 | 等外级 | 4.04 |
| 18 | 破塘泄洪沟渠 | 宜兴市 | 西渚镇 | 等外级 | 1.86 |
| 19 | 明窑塘泄洪沟渠 | 宜兴市 | 西渚镇 | 等外级 | 0.18 |
| 20 | 江家冲塘泄洪沟渠 | 宜兴市 | 西渚镇 | 等外级 | 1.44 |
| 21 | 碧云寺塘泄洪沟渠 | 宜兴市 | 西渚镇 | 等外级 | 1.30 |
| 22 | 李家塘泄洪沟渠 | 宜兴市 | 西渚镇 | 等外级 | 0.82 |
| 23 | 西河-桃溪河 | 宜兴市 | 张渚镇 | 镇级 | 20.69 |
| 24 | 省庄涧 | 宜兴市 | 张渚镇 | 镇级 | 7.56 |
| 25 | 园田涧 | 宜兴市 | 张渚镇 | 镇级 | 3.98 |
| 26 | 淦里涧 | 宜兴市 | 张渚镇 | 村级 | 3.72 |
| 27 | 下洋涧 | 宜兴市 | 张渚镇 | 村级 | 2.64 |
| 28 | 茶园涧 | 宜兴市 | 张渚镇 | 村级 | 2.23 |
| 29 | 岭下涧 | 宜兴市 | 张渚镇 | 村级 | 5.76 |
| 30 | 长岗涧 | 宜兴市 | 张渚镇 | 等外级 | 2.02 |
| 31 | 蒋笠涧 | 宜兴市 | 丁蜀镇 | 村级 | 4.42 |
| 32 | 林家涧 | 宜兴市 | 丁蜀镇 | 村级 | 1.89 |
| 33 | 石坞涧 | 宜兴市 | 丁蜀镇 | 等外级 | 4.44 |
| 34 | 兰山涧 | 宜兴市 | 丁蜀镇 | 等外级 | 1.91 |
| 35 | 龙坞涧 | 宜兴市 | 新街街道 | 等外级 | 1.96 |
| 36 | 河埒浜 | 滨湖区 | 河埒街道 | 等外级 | 2.78 |
| 37 | 方泉河泄洪道 | 滨湖区 | 雪浪街道 | 镇级 | 4.61 |
| 38 | 方泉河 | 滨湖区 | 雪浪街道 | 等外级 | 0.61 |
| 39 | 漆塘泄洪沟 | 滨湖区 | 雪浪街道 | 等外级 | 2.23 |
| 40 | 刘巷浜 | 滨湖区 | 荣巷街道 | 村级 | 2.20 |
| 41 | 乌泾桥浜 | 滨湖区 | 荣巷街道 | 村级 | 1.23 |
| 42 | 粮科院塘库泄洪沟 | 滨湖区 | 荣巷街道 | 等外级 | 2.40 |
| 43 | 牛塘排水沟 | 滨湖区 | 马山街道 | 村级 | 0.93 |
| 44 | 定山截洪沟 | 江阴市 | 城东街道 | 村级 | 2.43 |
| 45 | 桃花山路泄洪沟 | 惠山区 | 钱桥街道 | 等外级 | 0.75 |
| 46 | 惠钱一弄山洪沟 | 梁溪区 | 惠山街道 | 等外级 | 4.97 |
| 47 | 三周巷山洪沟 | 梁溪区 | 山北街道 | 等外级 | 0.86 |
| 48 | 严家棚山洪沟 | 梁溪区 | 山北街道 | 等外级 | 0.86 |
| 49 | 盛巷山洪沟 | 梁溪区 | 山北街道 | 等外级 | 0.60 |
| 50 | 惠山森林公园山洪沟 | 梁溪区 | 山北街道 | 等外级 | 0.87 |
| 51 | 龙山湾山洪沟 | 梁溪区 | 山北街道 | 等外级 | 1.29 |
| 52 | 怡惠苑旁山洪沟 | 梁溪区 | 山北街道 | 等外级 | 0.51 |
| 注 | 上述重点山丘区河道为初步排查确定，后续可根据实际调查情况适当调整。 |  |  |  |  |

# 2.工作内容

# （1）山洪灾害调查

# 协助采购人对无锡市山丘区涉及的5个市（县）区18个镇（街道）进行走访座谈，并结合历史山洪灾害发生情况进行实地调研。

# 调查明确无锡市山丘区现状129条河道分布情况，明确河道走向，形成无锡市山丘区河道分布示意图，同时调查河道沿线历史洪涝灾害发生情况、人员聚集区域分布情况，初步研判山洪灾害风险隐患，完成山洪灾害现状调查表格。

# 针对选定的重点山丘区河道及其汇水范围，开展行政区划基本情况、历史山洪灾害情况、危险区调查等内业调查工作，以及涉水工程调查、河道断面测量等外业调查与测量工作，为后续开展山洪灾害分析评价工作提供支撑。

# 其中，外业测量工作参照《水利水电工程测量规范》（SL/T 197-2026）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T 2009-2010）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2023）等技术标准及规范执行。针对重点山丘区河道，横断面测量间距控制在500m以内，沿河村落等重点防洪保护对象所在河段应进行加密测量；纵断面测量沿河道中心线布置，满足反映河道全线比降需求，沿河村落等重点防洪保护对象所在河段进行加密测量（不少于5个点）。

# （2）山洪灾害分析评价

# 在山洪灾害调查工作基础上，针对选定的重点山丘区河道及其汇水范围，构建山丘区水文水动力模型，开展设计暴雨计算、设计洪水分析、山洪灾害现状评价、雨量预警指标分析等工作，完成山丘区河道沿河村落等山洪灾害防治对象现状防洪能力评价与危险区等级划分，对存在山洪灾害威胁的防治对象确定雨量预警指标，支撑山洪灾害防御工作。

# 其中，分析评价工作参照《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL 767-2018）《水利水电工程水文计算规范》（SL/T 278-2020）《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）等技术标准及规范执行。用于构建山丘区水文水动力模型的技术手段，需有类似山丘地区的历史应用案例，满足洪水模拟精度要求。

# （3）山洪灾害防治措施及建议

# 在对重点山丘区河道沿线沿河村落等山洪防灾对象开展山洪灾害现状评价、预警指标确定等工作基础上，根据无锡市现状山洪治理标准，从工程、非工程措施两个方面，针对存在山洪灾害风险隐患的河道，提出山洪灾害防治措施及建议，全面提高我市山洪灾害防治水平。同时，总结山洪灾害调查与分析评价工作成果，为山洪灾害防御预案编制提供技术支撑，参照《山洪灾害防御预案编制技术导则》（SL/T 666-2024），选择代表性镇（街道））、村（社区）编制山洪灾害防御预案示范模板，并协助采购人开展镇（街道）、村（社区）山洪灾害防御预案审查，进一步做好我市山洪灾害防御工作。

# （4）山洪灾害调查评价成果

# 将本次无锡市山洪灾害调查及评价成果，按照相关技术规范要求，形成山洪灾害调查评价报告，针对重点山丘区河道及其沿线山洪灾害危险区，完成山洪灾害风险隐患示意图、危险区划分图等图件制作，并与无锡市山丘区涉及的5个市（县）区18个镇（街道）水利部门沟通，结合历史山洪灾害情况复核认可后，完成山洪灾害调查评价成果提交。

# 其中，针对重点山丘区河道沿线山洪灾害危险区，逐个调查明确危险区内房屋、人口、防汛责任人及联系方式等，结合预警指标设定情况，完成危险区划分图。

# （五）服务要求

1.项目团队要求及服务能力要求

（1）项目团队要求

1）需针对本项目成立专门的项目管理团队，提供详细专业的服务方案，选派经验丰富的高素质专业技术人员完成项目实施工作。供应商组建不少于10人专职团队（其中项目负责人1人、团队成员9人）。项目负责人应具备水利类副高级及以上职称，专职团队人员应具备水利类工程师及以上职称。在本项目执行期间，项目负责人专职本项目，并且项目团队的人员稳定，未得到采购人同意不得擅自更换团队服务人员。

2）供应商在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守采购人安全管理要求；供应商在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由供应商承担，采购人不承担责任

3）在服务期间原则上不得更换项目负责人，特殊情况确需更换的，应事先征得采购人批准。采购人有权要求供应商撤换工作不负责任、管理不力、违法乱纪的专业技术、管理人员及项目负责人，直至采购人满意为止。

4）项目保密要求：供应商及其工作人员需遵守采购人的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播。项目成果最终所有权属采购人，在项目完成时成交供应商必须全部移交。以上保密规定如有违反，采购人有权追究成交供应商相关法律责任。

2.付款方式

（1）项目合同签订后的一个月内，采购人向成交供应商支付项目合同总金额的30%作为预付款；

（2）服务成果通过采购人履约验收后一次性付清剩余款项；

（3）成交供应商向采购人出具正规发票。

3.进度要求

（1）合同签订后30天内，提交山洪灾害调查成果，包括无锡市山丘区河道分布示意图、历史山洪灾害调查表、重点山丘区河道断面测量成果等；

（2）合同签订后60天内，提交山洪灾害分析评价成果，包括设计暴雨计算成果、设计洪水分析成果、山洪灾害现状评价情况、预警指标设定情况等；

（3）合同签订后90天内，提交山洪灾害调查评价成果，包括无锡市山洪灾害风险调查及评价技术报告，以及重点山丘区河道山洪灾害风险隐患示意图、危险区划分图等。

4.本项目服务要求包含但不限于以上全部内容，项目实施期间，采购人提出的合理需求，供应商需配合完成。

备注：具体方案内容经采购人审核通过后实施，若在项目服务过程中，因突发情况引起的变更，相关变更内容须经采购人同意后方可实施，如未经采购人同意自行变更的，由成交供应商承担相应的责任与费用。

（六）其他说明

1.本项目报价为固定总价，磋商总价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围和相应服务的提供，包括但不限于实地勘探、测量调查、报告编制、矢量文件、配套图件、专家审查、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

2.供应商应保证在本项目不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。成交供应商在项目服务过程中，如果因侵权等行为而引起索赔或诉讼，成交供应商承担全部责任。

3.在项目实施期间，成交供应商负责现场工作人员的人身安全等各项安全，采购人不承担任何责任。

4.为防止突发事件的发生，成交供应商须制定特殊情况、突发事件的应急预案。

5.供应商按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.本项目不接受分包。一旦发现转包或分包情形，采购人有权单方面解除合同。

四、合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

住所：

联系人：

联系电话：

乙方（成交方）：

住所：

联系人：

联系电话：

丙方 （见证人)：无锡浩源招投标咨询服务有限公司

住所：无锡市太湖西大道2188号901-902室

联系人：

联系电话：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，无锡市山洪灾害风险调查及评价项目（项目编号       ，以下简称“本项目”）的采购文件、乙方的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次招标结果签订本合同。

一、项目基本情况

二、合同金额与付款方式

1.合同金额：

2.付款方式：

3.收款单位信息

收款单位：

开户银行：

账号：

三、服务期限

四、服务内容及要求

1.服务地点：

2.服务要求：

3.项目验收

五、知识产权

乙方应保证本项目不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

六、违约责任

甲方中途无故撤销或者不履行合同的，所支付项目费用不得追回。乙方中途无故撤销或者不履行合同的，须返还甲方所支付项目费用并赔偿甲方相应损失。

七、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后48小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

八、争议处理

在本合同执行中，发生的争议应由双方积极协商解决。无法解决的，可向甲方所在地法院起诉。

- 合同的变更、解除

本合同在执行过程中如出现明显不合理的状况或有其他未尽事宜，经甲乙双方协商后可随时以书面形式修改或补充，并作为本合同的组成部分，修改或补充部分的效力优于本合同相关内容。

十、其他约定

所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及成交通知书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务。

本合同自甲方、乙方和见证方签字盖公章之日起生效，本合同壹式伍份，甲乙双方各壹份，见证方贰份，无锡市财政局壹份。

（以下无正文）

甲方：无锡市水利局（盖章）

代表（签字）：

年     月     日

乙方：（盖章）

代表（签字）：

年  　 月 　  日

丙方（见证人）：（盖章）

代表（签字）：

年   　月  　 日

★备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

五、响应文件格式

无锡市山洪灾害风险调查及评价项目

响 应 文 件

编号：JSZC-320200-HYFW-C2026-0004

供应商：

二〇二六年 月 日

# （一）响应函（格式）

响应函

致无锡浩源招投标咨询服务有限公司：

我们收到你们编号JSZC-320200-HYFW-C2026-0004磋商文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次无锡市山洪灾害风险调查及评价项目的报价。

我们愿意提供在磋商文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

1.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）

（1）关于资格的声明函（格式见附件）

（2）供应商有效期内营业执照复印件或扫描件，如供应商是被授权的分支机构还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内营业执照复印件或扫描件（总公司和分支机构的有效期内营业执照复印件或扫描件均须加盖各自公章）；

（3）委托报价授权书并加盖公章（供应商为企业法人的除外，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人授权委托书并加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件，供应商如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及磋商文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（5）供应商法定代表人身份证及被授权代表的身份证正反面复印件或扫描件；（磋商时必须提交有效身份证明，法定代表人亲自参与磋商的不用提供被授权代表的身份证复印件）；

（6）供应商磋商前近一年中任意一个月（不含磋商当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表），或由经第三方专业机构审计的近两年中任意一个年度审计报告和所附已审财务报告（供应商如是自然人情形的，没有审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明；如因新成立确无法提供的，可以不提供）；

（7）供应商磋商前近一年中任意一个月（不含磋商当月)的纳税情况证明（不包括个人所得税、社会保险费）复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，如因新成立确无法提供的，可以不提供）；

（8）供应商磋商前近一年中任意一个月（不含磋商当月)的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，如因新成立确无法提供的，可以不提供）；

（9）被授权人磋商前由本单位缴纳近一年中任意一个月（不含磋商当月)的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加投标的除外；如因新成立确无法提供的，可以不提供）；

（10）中小企业声明函（格式见附件）：参与政府采购活动的供应商对其企业规模实行承诺制，由企业自行对照国家《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件内容诚信确定自身企业规模，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》，对其声明的真实性承担法律责任，在资格性审查和评审过程中无需提供证明其企业规模的其他材料；

（11）承诺书（格式见附件）。

2. 报价一览表（格式见附件）

3.明细报价表（格式见附件）

4.人员配置表（格式见附件）

5.补充性文件

（1）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）

（2）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（投标人如是监狱企业的提供）；

6.技术方案

7.评分标准中对应的其他所需证明材料

8.我方同意按磋商文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为提交响应文件的截止之日起90天。

9.如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成相关服务工作。

10.我方认为你们有权决定成交单位。

11.我方愿意遵守相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，友好协商解决；

12.我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编

# （二）（供应商）关于资格的声明函（格式）

# 关于资格的声明函

无锡浩源招投标咨询服务有限公司：

1.我单位参加政府采购活动前三年内在生产经营活动中没有重大违法记录。

2.我单位愿针对本次项目（JSZC-320200-HYFW-C2026-0004	）进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# 年    月    日

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准参照财库〔2022〕3号、苏财购〔2022〕2号、锡财购〔2022〕2号文执行。）

（三）委托报价授权书（格式）

（供应商如果是分支机构，在响应文件中必须提交本授权书。）

委托报价授权书

无锡浩源招投标咨询服务有限公司：

（法人名称），在此授权                                 （分支机构名称）参加贵公司组织的无锡市山洪灾害风险调查及评价项目（JSZC-320200-HYFW-C2026-0004）的报价等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，及其协议、合同的执行、完成。我方在此承诺               （分支机构名称）在报价过程中的所有承诺对我方均具有约束力，我方保证为上述单位就此次政府采购活动承担全部责任，并履行磋商文件的各项要求和响应文件中做出的一切承诺。

法人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# 年    月    日
（四）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）

# 法定代表人授权委托书

无锡浩源招投标咨询服务有限公司：

系中华人民共和国合法企业

法定地址：                特授权           代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320200-HYFW-C2026-0004	）的投标、参与报价、磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转授权权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：               单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

（授权人身份证复印件粘贴处）         （被授权人身份证复印件粘贴处)

（本页粘贴身份证复印件有相片一面，身份证另一面粘贴在本页背面）

# （五）承诺书（格式）

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（JSZC-320200-HYFW-C2026-0004	）所提供的服务均满足采购人要求。如所提供之服务不符合前述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司（单位）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# 年    月    日

# （六）报价一览表（格式）

# 报价一览表

| 项目编号 | JSZC-320200-HYFW-C2026-0004 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 无锡市山洪灾害风险调查及评价项目 |
| 投标总价 （人民币 元） | 小写： 大写： |

供应商（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# 年    月    日

# 明细报价表

# 供应商名称（盖章）               采购编号：JSZC-320200-HYFW-C2026-0004

| 序号 | 费用名称 | 分项费用报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| .. |  |  |
| 合计 人民币 元 |  | 小写： 大写： |

说明：

1.报价表包含供应商各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与报价一览表合计金额一致；否则以明细报价表为准。

2.条目内容为参照，可自行增减。

供应商（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# 年    月    日

# （七）人员配置表（格式）

（1）人员配置表

采购编号：JSZC-320200-HYFW-C2026-0004

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 资质证书（若有） | 身份证号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表可自行延长。

供应商（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# 年    月    日

（2）拟派项目负责人简历

项目编号：JSZC-320200-HYFW-C2026-0004

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 拥有的证书： |  |  |  |  |
| 7 | 曾获得的奖励情况： |  |  |  |  |
| 8 | 近5年内负责的类似项目： |  |  |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

注：1.供应商可根据自身情况调整表格及内容。

供应商（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# 年    月    日

（八）（供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

# 年    月    日

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.本声明为承诺制，若中标后中小企业声明函随中标公告一起挂网公示。

# （九）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

# 年    月    日

附1：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称“主合同”），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

# 年     月      日

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）及《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2022〕7号）的文件精神，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统建设的“政采贷”平台查询联系。