竞争性磋商文件

（服务类）

项目编号：JSZC-320115-JYCS-C2026-0004

项目名称：湖熟街道2026年度复垦项目土壤污染状况调查

采 购 人：南京市江宁区人民政府湖熟街道办事处

采购代理机构：江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司

日       期：2026年6月

第一章	竞争性磋商邀请

湖熟街道2026年度复垦项目土壤污染状况调查的潜在供应商应在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载获取磋商文件，并于2026年7月1日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-JYCS-C2026-0004

项目名称：湖熟街道2026年度复垦项目土壤污染状况调查

采购方式：竞争性磋商

最高限价：186.5920万元

采购需求：为加快推进湖熟街道2026年度补充耕地占补平衡项目开展，需对拟复垦地块进行土壤污染状况调查，以资料收集、现场踏勘和人员访谈进行污染识别，以采样与分析进行污染证实阶段，根据初步采样分析结果判定是否符合复垦要求，并出具相关报告等工作。

合同履行期限：120日历天。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，供应商为自然人的提供自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）;

（6）提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取磋商文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载

方式：在苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。

文本制作费：0.00元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年7月1日14点00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、开启

时间：2026年7月1日14点00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜

1、集中考察现场或答疑：采购人不统一组织现场踏勘，各供应商可在获取采购文件后递交响应文件截止时间前自行踏勘现场。请各供应商务必对采购文件进行仔细认真阅读，在随后的采购中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

2、投标文件份数：成交供应商需提供纸质投标文件一式肆份（壹份正本、叁份副本），每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。同时成交供应商应提供电子版响应文件1份（一般应为PDF格式、U盘形式、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档。

3、公告媒体
（1）本采购公告在江苏政府采购网、南京公共采购信息网公示发布，敬请各供应商关注；
（2）有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布的关于本项目的信息更正公告；
   4、拒绝下述供应商参加本次采购活动
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
5、政府采购信用承诺
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：南京市江宁区人民政府湖熟街道办事处

地  址：南京市江宁区湖熟街道花园塘21号

联系人：候工

联系方式：025-52693552

2.采购代理机构信息

名 称：江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司

地　址：南京市江宁区万安东路28号金建大厦1206室

3.项目联系方式

项目联系人：夏工

电　话：15651036188

第二章	供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关政策

(1) 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

(2)中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

(3)中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

(4)对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业报价给予10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。

(5) 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(6) 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

（7）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（8）中小企业参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）规定的政策获取采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

3.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单磋商文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3进口产品政策

（1）除在磋商文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理人和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目代理服务费由成交人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构。其本项目采购代理服务费收费标准：以中标金额为基数，按计价格（2002）1980号文标准费率60%计算；不足4000元按4000元计取；上述费用均由成交供应商一次性支付。无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。

二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5响应文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“*或★”项目不得有缺失或无效：

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有）；

（4）★《商务条款偏离表》；

（5）★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“*或★”项目不得有缺失或无效：

（1）《技术条款偏离表》；

（2）★服务方案；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对货物或服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物或服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本货物或服务项目发生的所有含税费用包括代理服务费及评委费、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，二次报价不允许高于首次报价，如果成交价低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

三、响应文件签署与提交

8、响应文件签署

8.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

8.2供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

四、磋商

9、磋商组织

9.1 在提交响应文件时间截止后，代理人在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

9.2 磋商工作由代理人负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

10、磋商程序

供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

10.1响应性文件初审

10.1.1资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应性文件中资格证明等进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

10.1.2符合性检查。依据磋商文件规定，从响应性文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。实质性响应是指供应商响应性文件与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、服务质量；或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或磋商供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。磋商小组决定供应商的响应性只根据响应性文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果响应性文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质上响应。磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

10.2磋商和澄清。在磋商澄清环节，对响应性文件中提供的货物和服务含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得改变响应性文件的实质性内容。

本项目采购人授权：磋商小组在认为供应商最终报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响服务质量、难以诚信履约时，可以要求供应商在现场合理的时间内提供书面说明，内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按磋商小组要求说明报价合理性的，磋商小组可以将其作为无效响应。

10.3 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

10.4 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项：市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。以及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

10.5 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

10.6出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不具备采购文件中规定资格条件的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的 ；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（4）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（5）提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（6）评标委员会认定供应商的报价明 显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（7）改变采购文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；

（8）改变采购文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

（9）响应文件载明的采购项目完成期限超过采购文件规定的期限；

（10）明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（12）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

10.7出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

（6）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

11、评分方法和标准

11.1本次招标综合评分的主要因素是：价格、技术部分、商务部分等；评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，本评分标准中价格、商务部分为客观分，由评标委员会统一打分；技术部分为主观分，由采购人代表及评委各自独立打分，取评标委会所有成员打分的平均值；汇总上述分值后为每一家投标单位的最终得分。

11.2 综合评分的主要因素是：详见第三章成交标准。

12、确定成交供应商

12.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交供应商，经采购人授权，磋商小组将综合排名第一的成交候选供应商确定为成交供应商。

12.2成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

12.3 公告期限为1个工作日。

12.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

12.5 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

12.6 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，磋商保证金（如有）不予退还，情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

12.7采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

13、编写评审报告

13.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

14、签订合同

14.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对采购文件和响应文件作实质性修改。

14.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

14.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

14.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动。

14.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

14.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

15、询问

15.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理人提出询问，代理人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

16、质疑

16.1质疑供应商是指直接参加本次采购活动的供应商，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

16.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司。供应商针对同一采购程序环节的质疑时，须在法定质疑期内一次性提出并提供相关质疑资料，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

16.3上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为磋商文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

16.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

16.5 采购人（代理人）在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

17、投诉

17.1 质疑供应商对代理人的答复不满意，或代理人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

18、诚实信用

18.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

18.2 供应商不得以向代理人工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

18.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

18.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

18.5 供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 成交标准

本次招标综合评分的主要因素是：价格、技术部分、商务部分等；评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，本评分标准中价格、商务部分为客观分，由评标委员会统一打分；技术部分为主观分，由采购人代表及评委各自独立打分，取评标委会所有成员打分的平均值；汇总上述分值后为每一家投标单位的最终得分。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （10分） | 本项目采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最终报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=(评标基准价/最终报价)×10（小数点保留两位） | 10 |
| 2 | 服务方案（68分） | 1、对项目的认识、服务定位、总体目标及整体设想：服务设想周到全面，服务起点高，定位明确，针对性强，在服务于本项目的重点、难点等方面，有不同于其他投标人的新颖思路。(一)内容贴合采购人需求，详尽合理、针对性强的：10分；(二)内容基本贴合采购人需求、具备较强的针对性和可操作性的：8分；(三)内容一般，针对性和可操作性一般的：6分；(四)内容较差，无针对性和可操作性:4分；(五)无不得分。 | 10 |
|  |  | 2、工作调查与评估工作总体计划、工作内容（包括调查技术路线、评价方法、人员安排等）。(一)方案优秀合理、可行且具有针对性较强得10分；(二)方案基本满足项目需求得8分；（三）方案部分满足项目需求得6分；(四)方案简单概况无详细说明的得4分；(五)不提供不得分。 | 10 |
|  |  | 3、工作采样方案（包括点位布设、样品采集、样品筛选、进度计划等）：（一）关键思路清晰、准确、完整，计划编制合理可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行得10分；（二）关键思路基本清晰、准确、完整，计划编制基本合理可行，关键节点的控制措施基本合理、可行得8分；(三)关键思路部分模糊，缺乏有效的计划编制和关键节点控制措施的得6分；（四) 内容较差，无针对性和可操作性:4分；(五)无不得分。 | 10 |
|  |  | 4、工作实验室检测：制定合理的检测分析因子，包括常规检测指标和特征因子指标： （一）检测点位及因子详细、全面、科学、合理可行且具有针对性，得10分；（二）检测点位及因子详细、全面、科学、合理可行但针对性不强，得8分；（三）检测点位及因子基本详细、全面、科学、内容整体合理但针对性不强，得6分；（四）检测点位及因子模糊、部分全面、科学、合理性、针对性不强，得4分；(五)未提供不得分。 | 10 |
|  |  | 5、工作调查过程服务承诺及质量保证措施：（一）提供的各项服务承诺可操作性强，具有可行的样品采集、保存、运输、检测分析的质量保证计划，过程规范得10分；（二）提供的各项服务承诺及质量保证措施基本满足项目需求得8分；（三）提供的各项服务承诺及质量保证措施部分满足项目需求得6分；（四）提供得各项服务承诺及质量保证措施内容简单、无详细说明的得4分；（五）不提供不得分。 | 10 |
|  |  | 6、工作二次污染防治措施，制定可行的二次污染防治方案，防止调查过程中土壤、地下水造成的二次污染：（一）方案优秀合理、可行且具有针对性较强得10分；（二）方案基本满足项目需求得8分；（三）方案部分满足项目需求得6分；（四）方案简单概况无详细说明的得4分；（五）不提供不得分。 | 10 |
|  |  | 7、工作成果文件的建立、收集、保存等流程健全、规范，有完善档案移交步骤。(一)内容贴合采购人需求，详尽合理、针对性强的：8分；(二)内容基本贴合采购人需求、具备较强的针对性和可操作性的：6分；(三)内容一般，针对性和可操作性一般的：4分；(四)内容较差，无针对性和可操作性:2分；(五)无不得分。 | 8 |
| 3 | 人员 （20分） | 项目负责人：具有高级工程师（水工环）及以上职称的得3分；具有工程师（水工环）职称的得1分。（须提供证书复印件加盖公章，否则不得分； | 3 |
|  |  | 安全生产管理人员1名：具备国家注册安全工程师的得2分；安全负责人同时具备（水工环）高级工程师及以上职称的加1分（提供证书复印件加盖公章，否则不得分）； | 3 |
|  |  | 测绘技术人员2名：具有国家注册测绘工程师的得2分/人；同时具有高级工程师（测绘）及以上职称的加2分/人；同时具有工程师（测绘）职称的加1分/人。（须提供证书复印件加盖公章，否则不得分） | 8 |
|  |  | 水工环地质技术人员3名：具有高级工程师（水工环）及以上职称的得2分/人；具有工程师（水工环）职称的得1分/人。（须提供证书复印件加盖公章，否则不得分） | 6 |
| 4 | 仪器设备（2分） | 仪器：具备满足本项目需要的全站仪、GPS仪器，提供齐全的得2分，缺项不得分。（提供设备发票原件扫描或租赁合同及发票上传至投标文件） | 2 |

说明：

1、评审评分标准涉及到的所有材料需按要求提供相应的证明材料在磋商响应文件中。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2、小微企业的价格扣除

2.1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

2.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除。

3.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除。

4.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、行业类别：其他未列明行业。

第四章	采购项目需求

一、项目名称

湖熟街道2026年度补充耕地占补平衡项目拟复垦地块土壤污染状况调查及耕地质量评定服务

二、项目概况

为加快推进湖熟街道2026年度补充耕地占补平衡项目实施，保障拟复垦地块满足新增耕地入库、复垦利用及后续验收要求，现需对项目范围内拟复垦地块开展土壤污染状况调查、客土跟踪检测、耕地质量评定、耕地质量等别评定及相关报告编制等工作。

本项目应按照甲方审批单要求，以资料收集、现场踏勘和人员访谈等方式开展污染识别，研判拟复垦地块及周边区域历史用途、现状利用、潜在污染源及污染迁移途径；在污染识别基础上，开展现场快速检测、采样与实验室分析等污染证实工作；根据初步采样分析结果，判定拟复垦地块土壤环境质量、客土质量及耕地质量是否符合复垦和农用地利用要求，并出具土壤污染状况调查报告、客土检测报告、耕地质量评定报告、耕地质量等别评定报告及主管部门备案、评审、验收所需成果文件。

项目建设规模约747亩，涉及丹桂、新农、周岗等9个村（社区）。客土总土方量暂按约17.5825万立方米计，具体工作量以经甲方确认的复垦方案、实际地块范围、客土来源、现场实施情况及主管部门要求为准。

三、服务范围

拟复垦地块土壤污染状况调查。

客土来源地及客土落地跟踪检测。

农业生产符合性评价及耕地质量评定。

耕地质量等别评定。

技术方案编制、现场踏勘、人员访谈、无人机航拍、现场快筛、钻探采样、实验室检测、数据分析、报告编制、专家评审、修改完善、备案及配合验收等全过程服务。

四、服务依据

服务单位应依据国家、省、市现行法律法规、技术标准及主管部门文件要求开展工作，包括但不限于：

《中华人民共和国土壤污染防治法》。

《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）。

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）。

《建设用地土壤污染状况调查技术导则》。

《拟开垦为耕地的复垦土地及未利用地土壤污染状况调查技术指南（试行）》。

《江苏省补充耕地质量评定规范》（苏农业〔2013〕30号）。

《江苏省补充耕地质量评定技术规程（试行）》（苏农办农〔2014〕14号）。

《南京市补充耕地质量评定工作实施方案》（宁农建〔2021〕20号）。

《关于进一步加强拟开垦耕地土壤污染状况调查工作的通知》（宁农建〔2021〕27号）。

《江苏省国土资源厅关于加强土地整治项目中客土管理的通知》（苏国土资发〔2018〕29号）。

江苏省农业农村厅、江苏省生态环境厅、江苏省自然资源厅关于客土检测及补充耕地质量管理的相关文件要求。

其他与本项目相关的现行规范、标准、导则及主管部门审查要求。

如上述文件、标准在项目实施期间发生更新，或主管部门提出更高要求的，服务单位应按最新有效要求执行。

五、主要工作内容

（一）土壤污染状况调查

资料收集与分析

收集农业农村、规划和自然资源、生态环境、统计等部门相关资料，整理项目立项、规划设计、土地利用现状、历史影像、周边企业、地块历史用途、现状利用、复垦方案等资料，分析地块及周边区域潜在污染风险。

现场踏勘与无人机航拍

对拟复垦地块开展现场踏勘，核查地块地形地貌、现状利用、堆填情况、排水流向、周边1公里范围内敏感目标及潜在污染源，必要时开展无人机航拍并形成影像记录。

人员访谈与问卷调查

访谈街道、村（社区）、相关管理部门、周边居民、施工及监理单位等人员，核实地块历史用途、取土或填土来源、是否存在工业企业、固废堆放、污水灌溉、农药使用、建筑垃圾或生活垃圾填埋等情况。

污染识别与技术方案编制

根据资料收集、现场踏勘和人员访谈结果，识别地块是否存在污染可能，分析周边潜在污染源及污染迁移途径，确定调查布点、采样深度、检测指标、质量控制要求和技术路线，编制土壤污染状况调查技术方案。

现场快速检测

根据技术方案开展现场快速检测，可采用XRF、PID等设备对土壤样品进行初筛，初步判断是否存在重金属、挥发性有机物等污染风险，并形成快筛记录。

现场钻探、采样与样品保存

按技术方案开展现场钻探和土壤样品采集；如现场发现地下水、地表水、底泥、固体废物或其他可能影响复垦利用的介质，应根据技术规范及主管部门要求同步采集或补充调查。采样、分装、保存、运输及流转应满足相关技术规范和质量控制要求。

实验室检测与结果分析

样品应送具有CMA资质的实验室检测。检测指标应包括GB 15618-2018规定的农用地土壤污染风险管控相关指标，并根据地块历史用途、周边污染源、快筛结果及现场识别情况，必要时加测GB 36600-2018中相关特征污染物。若涉及化工、钢铁、电镀、制革、农药等重点污染行业腾退地块或疑似污染源，应将相应特征污染物纳入检测范围。

复垦符合性判定

根据采样分析结果，按照农用地土壤污染风险管控标准及主管部门要求，判定拟复垦地块是否满足复垦为耕地及农用地利用要求。对不符合要求的地块或客土，应及时向甲方报告，并提出处置、整改或禁止使用建议。

报告编制、专家评审及备案

编制土壤污染状况调查报告，内容应包括调查范围、资料收集、现场踏勘、人员访谈、污染识别、采样布点、检测结果、风险分析、复垦符合性结论及建议等。配合主管部门组织专家评审，根据审查意见修改完善并协助完成备案。

（二）客土检测及跟踪管理

客土来源地要求

客土来源地原则上应位于江宁区湖熟街道范围内。各地块进土前，客土来源地必须完成土壤污染检测和质量核查，检测合格后方可作为客土来源。

客土土质勘查要求

客土不得含有影响耕作的固形物及有害物质。土体内2-70mm侵入体含量应小于10%，不得出现大于或等于70mm侵入体；地表耕作层及60cm有效土层不得含有砾石、砖块、混凝土残留物等侵入体；砂粒、粉砂粒、粘粒等土壤质地应满足耕作要求。严禁使用生活垃圾、建筑垃圾、砖石块、废固物、黑土、粉土、红土及含有有害物质的土壤。

客土检测工作量

客土来源地总出土量暂按约17.5825万立方米计，每5000立方米至少检测1个土壤样品，预计约36个样品。

客土落地检测应做到源头检测、落地检测、逢车必检。按每车约10立方米计，现场快筛检测数量暂按约17607个土壤样品计；现场采样数量暂按约17607个土壤样品计；依据相关文件要求，每500立方米至少送检1组土壤样品，实验室检测样品数量暂按374组计。具体数量以实际工程量和主管部门要求为准。

客土检测指标

检测指标应包括镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，苯并[a]芘、六六六总量、滴滴涕总量及pH值；必要时根据土源地情况和污染识别结果增加特征污染物检测。

客土质量评价

客土环境质量应满足GB 15618-2018中pH对应的农用地土壤污染风险筛选值及主管部门规定的最严格要求。对检测不合格的客土，不得作为客土来源，不得进入项目区域；已进入现场的，应及时报告甲方并配合相关单位落实整改。

过程留痕

客土来源地勘查、采样、落地勘查、快筛、送检等环节应拍照、拍视频留痕，作为备案、结算、审计及验收依据。现场快筛结果和送检样品应由村（社区）、检测单位、监理单位、施工方等现场人员签字确认。

（三）农业生产符合性评价及耕地质量评定

资料收集与整理

收集项目立项批准文件、初步设计书、项目规划书、实施前土地利用现状图、景观照片、竣工自查报告、工程竣工图、土壤无污染证明材料及其他评定所需资料。

现场踏勘与核查

现场核查地形坡度、有效土层厚度、侵入体含量、土壤质地、灌排条件、田面平整度等内容。地块地形坡度应小于25度，新增耕地有效土层厚度应不低于60cm，每个地块现场检查钻孔数量不得少于6个。

土壤肥力采样与检测

项目耕地质量评定现场采样数量暂按260个土壤样品计，实验室检测样品数量暂按52组计。每个地块采集5个土壤样品，送检1组土壤样品，采样方法原则上采用双对角线法5点采样法。检测指标包括pH、容重、有机质、全氮、有效磷、速效钾、缓效钾等。

耕地质量评定

根据检测结果和现场核查情况，判定地块是否符合复垦条件，耕地质量等级应达到主管部门规定要求。对不符合要求的，应及时向甲方报告，并提出整改建议。

报告编制与评审备案

编制耕地质量评定报告，配合区农业农村主管部门组织专家现场勘察及评审，根据审查意见修改完善，并协助完成备案或验收。

（四）耕地质量等别评定

开展资料收集、等级数据整理和评价基础数据调查。

开展外业踏勘，划分评价单元。

计算评价因子及属性，获取评价参数。

开展耕地经济等、利用等评价，进行等别划分、数据比对和校验。

编制耕地质量等别评定报告、附表、附图及相关成果文件。

六、成果要求

服务单位应提交满足主管部门审查、备案及验收要求的成果文件，包括但不限于：

土壤污染状况调查技术方案。

土壤污染状况调查报告。

客土检测技术方案。

客土检测报告及检测数据汇总表。

耕地质量评定技术方案。

耕地质量评定报告。

耕地质量等别评定报告。

采样记录、样品流转单、检测报告、快筛记录、现场照片、视频、航拍资料、人员访谈记录、问卷资料等过程资料。

专家评审意见、修改说明、备案材料、验收材料及甲方或主管部门要求提交的其他成果。

成果文件应同时提供纸质版和电子版。纸质版份数、电子文件格式及数据成果格式按甲方和主管部门要求执行。

七、质量要求

服务单位应具备开展土壤污染状况调查、采样、检测、耕地质量评定及相关报告编制的专业能力；涉及实验室检测的，应委托具有CMA资质且能力范围覆盖本项目检测指标的实验室实施。

调查、采样、检测、评价、报告编制全过程应符合国家、省、市相关技术规范及主管部门要求。

采样布点、检测指标、评价标准、质量控制措施应具有针对性，能够支撑拟复垦地块是否符合复垦要求的结论。

服务单位应对成果真实性、准确性、完整性负责，不得虚构资料、篡改检测数据或遗漏重大污染风险信息。

对主管部门、专家评审或甲方提出的修改意见，服务单位应在规定时间内完成修改完善，直至满足备案、审核及验收要求。

项目实施过程中发现疑似污染、检测超标、客土不合格或其他影响复垦利用的问题，应第一时间书面报告甲方，并提出处理建议。

八、合同履行期限

合同履行期限为120日历天。服务单位应根据甲方项目推进、施工进度、客土进场安排和主管部门审查要求，及时完成各阶段工作。因甲方、施工进度、主管部门审查或不可抗力等原因导致工期调整的，按合同约定执行。

九、验收要求

成果文件内容完整、格式规范，满足甲方和主管部门审查、备案、验收要求。

土壤污染状况调查报告应能够明确说明地块污染识别、采样分析、检测结果及是否符合复垦要求的结论。

客土检测报告应能够支撑客土来源、进场、落地及使用合规性判断。

耕地质量评定报告及耕地质量等别评定成果应通过相关主管部门审核或专家评审。

服务单位应配合甲方完成专家评审、资料报送、成果修改、备案入库及后续验收工作。

十、招标控制价

| 序号 | 分项工作 | 工作内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤污染状况调查、客土来源地检测及跟踪管理 | 项目面积约747亩，含资料收集、踏勘访谈、航拍、快筛、钻探采样、实验室检测、报告编制、评审备案等；客土方量暂按约17.5825万m3；来源地检测暂按约36个样品；落地快筛及采样暂按约17607个样品；实验室检测暂按约374组。 | 747 | 亩 | 1525 | 1139175 |
| 2 | 农业生产符合性评价及耕地质量评 | 现场采样暂按260个样品，实验室检测暂按52组，含现场核查、肥力检测、报告编制、评审备案等。 | 747 | 亩 | 615 | 459405 |
| 3 | 耕地质量等别评定 | 含资料收集、评价单元划分、外业踏勘、等别测算、附表附图及成果编制等。 | 747 | 亩 | 220 | 164340 |
| 4 | 成果汇编、评审修改及验收配合 | 含纸质及电子成果、过程资料整理、修改说明、备案入库、审计及验收配合等。 | 1 | 项 | 90000 | 90000 |
| 5 | 采购代理相关费用 | 按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）规定标准费率的60%计算，不足4000元按4000元计取。无论供应商是否在报价中单独列明，均视为已包含在投标总价中。 | 1 | 项 | 13000 | 13000 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1865920 |

十一、其他要求

投标人按上述标准计算后，不得让利，如有让利，仍按上述标准计算实际应缴纳费用，由中标单位在接到中标通知书7日内一次性支付。(投标人投标时自行考虑税差)

服务单位应服从甲方统一安排，与施工、监理、村（社区）及相关主管部门做好衔接。

现场作业应遵守安全生产、文明施工和资料保密要求。

项目工作量为暂估量，最终以实际完成并经甲方确认的工作量、检测数量、报告成果及合同约定为准。

本采购需求未尽事项，按国家、省、市现行法律法规、技术标准、主管部门要求及合同约定执行。

第五章  合同主要条款及格式

南京市江宁区政府采购合同

（仅供参考）

项目编号 ：

项目名称 ：

采购单位 ：

服务单位 ：

签订日期 ：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司的采购结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：为加快推进湖熟街道2026年度补充耕地占补平衡项目开展，需对拟复垦地块进行土壤污染状况调查，以资料收集、现场踏勘和人员访谈进行污染识别，以采样与分析进行污染证实阶段，根据初步采样分析结果判定是否符合复垦要求，并出具相关报告等工作，服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条合同总价款

本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

第三条 组成本合同的有关文件

甲方采购文件、乙方响应文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。包括但不限于：

（1）乙方提供的电子磋商响应文件和磋商报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1、服务时间：     年      月      日至     年      月      日。

2、乙方应当在合同签订后120天内完成采购文件规定的项目，并将通过相关行政或主管部门评审的调查报告交付甲方验收。采购文件有约定的，从其约定。

3、验收标准：按行业通行标准和乙方电子磋商响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。后期结算时以实际完成工作量，单价按中标单价执行。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：

（1）完成合同服务内容并提交经确认的成果件后支付合同价款的60%，半年后根据实际服务亩数结算剩余价款。

第八条 违约责任

1、如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

2、乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

3、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款 5%的违约金。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次 整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。

6、乙方在承担上述 4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究 乙方该项或其他违约责任。

7、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是 由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司组织的政府采购活动。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

第六章	响应文件格式

（本格式仅供参考，具体以采购文件要求为准）

竞争性磋商响应文件

项目编号:

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

评分索引表

| 评分因素 | 评分标准 | 响应文件对应页码 |
| --- | --- | --- |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录

[注：供应商根据编制顺序编制磋商文件并制作目录（须生成页码）]

格式一、竞争性磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致：南京市江宁区人民政府湖熟街道办事处

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按竞争性磋商要求，我方投标报价为（大写）                 （小写：￥                元）。

3、 我方承诺本项目的合同履行期为                 。

4、如果我方中标，将派出_____________作为项目负责人。

5、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成货物的启动、交货等服务，并交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、政府采购中心工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

9、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

格式二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南京市江宁区人民政府湖熟街道办事处

本授权书声明：注册于              （响应人住址）的           （响应人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （响应人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期：        年    月    日

法定代表人、委托代理人的身份证复印件：

法定代表人、委托代理人 身份证正面

法定代表人、委托代理人 身份证反面

格式三、响应报价表格式

响应报价表（首轮报价）

项目名称：                                        项目编号：

| 磋商报价 | 我方投标报价为（大写：￥ 元） （小写：￥ 元）。 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 合同履行期限 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |
| 是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否） |  |
| 是否属于残疾人福利性单位 | （填写“是”或“否） |  |
| 是否属于监狱企业 | （填写“是”或“否） |  |
| 是否全部属于国家认定的节能产品和环保产品 | （填写“是”或“否） |  |

说明：

1、“投标人是否属于小微型企业” “投标人是否属于残疾人福利性单位” “投标人是否属于监狱企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》，如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

2、如果行数不够，请自行增加。

3、若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

4、经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

格式四：分项报价明细表

分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项工作 | 工作内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤污染状况调查、客土来源地检测及跟踪管理 | 项目面积约747亩，含资料收集、踏勘访谈、航拍、快筛、钻探采样、实验室检测、报告编制、评审备案等；客土方量暂按约17.5825万m3；来源地检测暂按约36个样品；落地快筛及采样暂按约17607个样品；实验室检测暂按约374组。 | 747 | 亩 |  |  |
| 2 | 农业生产符合性评价及耕地质量评 | 现场采样暂按260个样品，实验室检测暂按52组，含现场核查、肥力检测、报告编制、评审备案等。 | 747 | 亩 |  |  |
| 3 | 耕地质量等别评定 | 含资料收集、评价单元划分、外业踏勘、等别测算、附表附图及成果编制等。 | 747 | 亩 |  |  |
| 4 | 成果汇编、评审修改及验收配合 | 含纸质及电子成果、过程资料整理、修改说明、备案入库、审计及验收配合等。 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 采购代理相关费用 | 按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）规定标准费率的60%计算，不足4000元按4000元计取。无论供应商是否在报价中单独列明，均视为已包含在投标总价中。 | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商（加盖电子公章）：

法定代表人签字或盖章：

日    期：        年    月   日

格式五：企业声明函格式（非中小企业无需提供）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订标段意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注 1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为               （符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

格式六、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务要求 | 磋商响应 | 偏离 |  | 备注 |

供应商名称（盖章）:

授权代表（签字）：

日            期：          年    月    日

说明：如果行数不够，请自行增加。

格式七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件要求的商务条款 | 磋商响应 | 偏离 | 备注 |

供应商名称（盖章）:

授权代表（签字）：

日            期：          年    月    日

说明：如果行数不够，请自行增加。

格式八、拟投入本项目人员表

拟投入本项目人员表

| 序号 | 姓名 | 拟在本项目承担的角色 | 学历 | 专业 | 职位/职称/相关证书 | 工作经历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）:

授权代表（签字）：

日            期：          年    月    日

说明：如果行数不够，请自行增加。

根据第三章“评分标准”提供相关证明材料

格式九、服务方案

服务方案应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

格式十、 响应人类似业绩情况表格式

响应人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）:

授权代表（签字）：

日            期：          年    月    日

注：具体时间要求及需提交的证明材料见“第三章	成交标准”。

附件一：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

南京市江宁区人民政府湖熟街道办事处：

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                  。

主要专业技术能力有：                              。

声明人：（公章）

日期：   年   月   日

提供方式：加盖供应商公章上传至响应文件中。

附件二：

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

南京市江宁区人民政府湖熟街道办事处：

我单位（响应人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中   （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指响应人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：   年   月   日

提供方式：加盖供应商公章上传至响应文件中。

附件三：

供应商资格承诺函

南京市江宁区人民政府湖熟街道办事处：

我公司_             (供应商名称）郑重承诺:

我公司符合下列要求:

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

如果我公司中标（成交)，将在结果公告发布后7个工作日内向采购人提供下列材料核验:

（1）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料;

（2）参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章）：

日期:__年__月__日

格式十、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年 月 日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

注：供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动;有违法所得的，并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。中标（成交）供应商将在结果公告发布后7个工作日内向采购人提供相关材料核验（如投标时提供则无需再次提供）。

格式十一其他

注释：此处可附“第三章	成交标准”中所要求的材料或供应商认为需要提供的其他材料。