苏 州 市 政 府 采 购

招 标 文 件

采购编号：JSZC-320505-HDPY-G2026-0006

采购单位：苏州高新区（虎丘区）城市管理局

（综合行政执法局）

采购内容：2026年度苏州高新区草花种植项目

项目类别：服务类

苏州惠德普源企业咨询有限公司

二〇二六年五月

总目录

第一章 投标邀请函…………………………………………… 5

第二章 投标人须知……………………………………………10

第三章 投标文件格式…………………………………………27

第四章 招标书…………………………………………………77

第五章 合同主要条款…………………………………………84

第六章 评标方法、评分标准…………………………………95

前附表

下述关于要采购的项目具体资料是对招标文件第一部分投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320505-HDPY-G2026-0006 |
| 2 | 项目名称 | 2026年度苏州高新区草花种植项目 |
| 3 | 招标代理机构名称及地址 | 名称：苏州惠德普源企业咨询有限公司 地址：苏州市滨河路锦和越界X2创意街区3B 512室 邮编：215000 电话/传真：0512-65274327 联系人：姚佳雯、储竹秀 |
| 4 | 采购单位 | 苏州高新区（虎丘区）城市管理局（综合行政执法局） 联系人：莫懿杰 联系电话：0512-68089702 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目免收投标保证金 |
| 7 | 履约保证金 | 中标金额的5% |
| 8 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 9 | 投标文件 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，无需提供纸质投标文件。 |
| 10 | 获取招标文件时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 11 | 投标截止时间 | 2026年6月10日09:30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 12 | 开标时间及 开标地点 | 2026年6月10日09:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为线上不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 13 | 评标时间及 评标地点 | 2026年6月10日09:30（北京时间） 苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼（投标人无需到场） |
| 14 | 投标报价 本位币 | 人民币 |
| 15 | 代理服务费 | 代理服务费收费标准：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法的95%进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝【100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%】×0.95。 本项目采购预算已包含代理服务费，代理服务费为（人民币）：采购包1：￥23655.00；采购包2：￥16549.00；采购包3：￥17385.00；采购包4：￥21251.00。由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。 服务费交纳账户：苏州惠德普源企业咨询有限公司 账 号：32250198864100000050 开户行：建行苏州何山分理处 |
| 16 | 导致废标 因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人报价均超过采购预算或最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按采购文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备采购文件中规定资格要求的； （三）投标书技术部分和资格证明文件中出现总报价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

第一章 投标邀请函

项目概况 2026年度苏州高新区草花种植招标项目JSZC-320505-HDPY-G2026-0006的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年6月10日09点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320505-HDPY-G2026-0006

2、项目名称：2026年度苏州高新区草花种植项目

3、预算金额：陆佰零玖万元整（￥6090000.00）

最高限价：陆佰零玖万元整（￥6090000.00）

| 序号 | 采购包 | 包号名称 | 数量/单位 | 分项预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购包1 | 草花一标 | 1项 | 1900000.00 | 1900000.00 |
| 2 | 采购包2 | 草花二标 | 1项 | 1220000.00 | 1220000.00 |
| 3 | 采购包3 | 草花三标 | 1项 | 1300000.00 | 1300000.00 |
| 4 | 采购包4 | 草花四标 | 1项 | 1670000.00 | 1670000.00 |
|  | 合计 |  |  | 6090000.00 | 6090000.00 |

注：本项目共划分 4 个采购包。投标人可根据招标文件要求，自主选择对其中一个、多个或全部采购包进行投标。各采购包按照采购包号自然顺序依次开标。本项目设定中标上限：每家投标人累计中标采购包数量最多为 1 个。评标定标按照先开先中原则执行，投标人一旦在任一采购包中确定中标资格，其参与投标的其余所有采购包自动丧失中标资格。已在本项目前期采购包评标中达到中标数量上限的供应商，不再具备后续其余采购包的中标资格，且不计入对应采购包有效实质性响应供应商数量。若因质疑、投诉等情形造成单个采购包中标结果变更、调整的，不影响本项目其他所有采购包已确定的中标结果。

4、采购需求：对狮山路（含中央分隔带、桥梁区域）、竹园路（金枫路 — 索山桥段）、金山路（长江路 — 塔园路段）、太湖大道、长江路（马运河北 — 竹园路段）、塔园路（马运路 — 狮山路段）、滨河路（金山路 — 苏福快速路段）、普陀山路及狮山国际会议中心匝道中央隔离栏花箱，开展草花栽种、日常养护及换季更换作业；对太湖大道、马涧路、狮山路、长江路、竹园路、普陀山路等沿线部分地块，实施地栽草花栽植、养护、更换及常绿色块景观提升改造，保障全域全年景观风貌整洁优美、效果稳定达标（具体内容详见招标文件第四章招标书）。

5、合同履行期限：一年（具体以采购单位通知为准）。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业；投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、本项目的特定资格要求：

3.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件：

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：苏采云系统

3、方式：苏采云系统报名后自行下载

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2026年6月10日09:30（北京时间）

2、开标时间：2026年6月10日09:30（北京时间）

3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

2.政府采购监督电话：0512-68751331、0512-68751335。

3.供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、13675197356；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、18261002950、0512-86722802；QQ：1315179389、895706745。智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.报名方式（网上报名）

4.1申领CA证书：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-69820834。

4.2登录报名：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

5.制作、提交电子投标文件：

5.1本项目采用电子招投标方式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

5.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

5.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、招标文件要求进行制作、上传电子投标文件；电子投标文件制作完成后请于投标文件提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目；供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 6.开标方式：线上不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（投标文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：苏州高新区（虎丘区）城市管理局（综合行政执法局）

地 址：苏州市虎丘区科普路科技大厦6楼

联系方式：莫懿杰/0512-68089702

2、采购代理机构信息

名 称：苏州惠德普源企业咨询有限公司

地 址：苏州市滨河路锦和越界X2创意街区3B 512室

联系方式：姚佳雯/0512-65274327

3、项目联系方式

项目联系人：姚佳雯、储竹秀

电 话：0512-65274327

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于苏州惠德普源企业咨询有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州惠德普源企业咨询有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其他义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日；时间：除特别说明，均指北京时间。

2.12地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和履行服务最终地点。

2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力。

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业；投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3本项目的特定资格要求：

3.3.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.投标人必须通过网上报名系统进行本项目的网上电子报名，否则不能参加本次招标活动。

5.投标人代表

5.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

6.投标费用：无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7.联合、进口投标及转包、分包

7.1本项目不接受联合体投标。

7.2本项目不接受转包、分包。

7.3本项目不接受进口产品。

# 三、招标文件的说明

8.招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9.采购文件的澄清、修改

9.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。

9.2为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期。

9.3采购代理机构对采购文件的澄清或者修改，将以补充通知的形式在网上发布公告；供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责；补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

10.勘察现场（不涉及此条的忽略）：

10.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

10.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

10.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11.质疑

11.1供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

11.2根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须依法获取采购文件，并请将符合资格条件的证明材料及网上报名的报名页面材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

11.3本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2质疑项目的名称、编号；

11.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4事实依据；

11.4.5必要的法律依据；

11.4.6提出质疑的日期。

11.5相关说明

11.5.1供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

11.5.2供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

11.5.3接收质疑函方式：书面形式（现场送达或邮寄）

地址（现场递交、邮寄收取）：苏州市滨河路锦和越界X2创意街区3B 512室；

联系人/电话：姚佳雯/0512-65274327

四、投标文件说明

12.提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否提交并递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.3投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

12.4投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标代理机构概不负责。

- 13.投标文件的组成（部分格式见第三章）【所提交资料包含但不限于下列内容；排序按照苏采云系统顺序】

13.1封面；

13.2开标一览表（按投标系统内统一格式）；

13.3公开分项报价表。

13.4资格审查文件

13.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

13.4.2投标单位情况表；

13.4.3投标人法定代表人身份证复印件；

13.4.4投标人法人授权委托书及委托代理人身份证复印件（如有授权）；

13.4.5具有独立承担民事责任的能力证明（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

13.4.6具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（提供最近一期财务报表或银行出具的资信证明）；

13.4.7依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明（提供投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明；投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

13.4.8具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

13.4.9参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

13.4.10法律、行政法规规定的其他条件；

13.4.11落实政府采购政策需满足的资格要求：提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

13.4.12未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法；

13.4.13其他有关资格证明文件。

13.5符合性审查文件

13.5.1投标函（格式见第三章）；

13.5.2偏离表（格式见第三章）；

13.5.3拟投入本项目的负责人，从业经历中无任何因违法、违规被查处的不良记录承诺函；

13.5.4其他有关符合性证明的文件。

13.6综合评审文件

13.6.1服务方案；

13.6.2配备人员；

13.6.3投标单位综合履约能力；

13.6.4对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

13.6.5其他可以证明投标单位资信、资质和服务质量的证书、文件等评审所需资料（如有）。

13.7投标文件由13.1-13.6款规定的内容共同组成，投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。

13.8综合说明：

13.8.1以上资格审查文件要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

13.8.2以上符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章；否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

13.8.3投标文件资格审查文件、符合性审查文件、综合评审文件部分不得出现投标报价；投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

14.投标文件编制说明

14.1供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

14.2制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块；开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系；请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

14.3《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

15.投标报价（编制）要求的说明

15.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次服务项目所需的服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.2投标人应按《公开分项报价》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

15.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

15.4一项投标内容只允许一个报价，采购人、采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

16.投标保证金：本项目免收投标保证金。

17.投标文件的有效期

17.1自提交投标文件截止之日起九十天内，投标书应保持有效，有效期不明确或短于这个规定期限的投标文件将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18、投标文件的制作、签署、上传电子投标文件：

18.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

18.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

18.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的提交、补充、修改和撤回

19.投标文件的提交

19.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

20.投标截止时间

20.1投标人电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.投标文件的补充、修改和撤回

21.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

22.开标

22.1开标由采购代理机构主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》的规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.资格审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责；

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

26.3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正；修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4异常低价投标审查

26.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况、同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。属于第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.6除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.7对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清： 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3投标书技术部分和资格证明文件中出现总报价的；

28.1.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.5机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

28.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.3.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

30.2评价和比较采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并确定中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予：采购人、采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质性响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书/未中标通知书

33.1确定中标人后，在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33.4未中标通知书将以邮件方式发送。

33.5采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

34.合同的签订

34.1按照《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2采购人和中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.4招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

34.6采购人和中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

35.履约保证金：

35.1本项目需按要求提交履约保证金。

35.2潜在响应单位如另有需要的，可参考下述相关政策内容：

根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，成交供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。

具体操作方式详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

八、其他事项

36.中标人须按前附表的规定计算并支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时一次性付清，如果未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构保留诉讼的权利。

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规规定执行。

39.缴纳代理服务费时，供应商则须提供开票信息。【注：发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。】开票信息

| 报名单位公司名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

请中标单位将公司开票信息以word文档格式发送至邮箱：szhdpy@126.com。中标单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）系  （投标单位名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的  （姓名）  为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州惠德普源企业咨询有限公司组织实施的编号为  （招标编号）  号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与此有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字）

日期：    年     月     日

2、投标函

投标函

苏州惠德普源企业咨询有限公司 ：

我们收到贵公司（招标编号）号招标文件，经仔细阅读和研究，我们同意招标文件中各款要求并决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括招标书中要求的（项目名称）全部项目的所有费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查并同意招标文件及更正文件（如有）中的规定。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止日起九十天。

5、我们愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。

6、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准；如果我们中标，我们愿意按招标文件规定支付代理服务费。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

10、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

11、所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：                                  联 系 人：

地    址：                                  邮政编码：

联系电话：                                  传真（或邮箱）：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年     月     日

3、报价

3.1开标一览表（按投标系统内统一格式）

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

3.2公开分项报价表

公开分项报价表（采购包1）

| （1）狮山路花箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次(7月初-9月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） |  | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 狮山路 | 道路中分带(90*35) | 中间花箱 | 516箱 | 三角梅(红色) | 50-55 | 50-55 | 5加仑盆,满盆,株形饱满,种植时盛花期 | 1盆/箱 | 盆 | 516 |  |  |
|  |  |  |  | 长春花(粉色红心) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 14盆/箱 | 盆 | 7224 |  |  |
|  |  | 两侧花箱 | 1034箱 | 长春花(玫红白心) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 15盆/箱 | 盆 | 15510 |  |  |
|  | 桥侧分带花箱(高:60*40) |  | 62箱 | 鸟尾花 | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 9盆/箱 | 盆 | 558 |  |  |
|  | 桥侧分带花箱(矮:120*40) |  | 472箱 | 长春花(红色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 21盆/箱 | 盆 | 9912 |  |  |
| 第二次(10月初-12月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） |  | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 狮山路 | 道路中分带(90*35) | 中间花箱 | 516箱 | 变叶木 | 50 | 50 | 5加仑盆,满盆,株形饱满 | 1盆/箱 | 盆 | 516 |  |  |
|  |  |  |  | 垂吊矮牵牛(粉红) | L20 | 20-25 | 180#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开5朵以上,种植时已下垂,种植时不露土 | 14盆/箱 | 盆 | 7224 |  |  |
|  |  | 两侧花箱 | 1034箱 | 比格海棠(花、叶红色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 15盆/箱 | 盆 | 15510 |  |  |
|  | 桥侧分带花箱(高:60*40) |  | 62箱 | 比格海棠(花、叶红色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 9盆/箱 | 盆 | 558 |  |  |
|  | 桥侧分带花箱(矮:120*40) |  | 472箱 | 比格海棠(粉色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 21盆/箱 | 盆 | 9912 |  |  |
| 第三次(1月初-3月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） |  | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 狮山路 | 道路中分带(90*35) (运河路-淮海街) | 中间花箱 | 258箱 | 北美冬青 | 50-55 | 50-55 | 5加仑盆,满盆,株形饱满,5分枝以上/株,摆放时盛果期 | 1盆/箱 | 盆 | 516 |  |  |
|  |  |  |  | 紫罗兰(粉色) | 20-25 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,温室养护,控制花期,初花期全冠种植 | 6盆/箱 | 盆 | 1548 |  |  |
|  |  |  |  | 角堇(玫红 白芯) | 15-20 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 12盆/箱 | 盆 | 4128 |  |  |
|  |  | 两侧花箱 | 517箱 | 角堇(玫红 白芯) | 15-20 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 18盆/箱 | 盆 | 9306 |  |  |
|  | 道路中分带(90*35) (长江路-淮海街) | 中间/两侧花箱 | 259组 3箱/组 | 紫罗兰(杂色) | 20-25 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,温室养护,控制花期,初花期全冠种植 | 32盆/组 | 盆 | 8288 |  |  |
|  |  |  |  | 角堇(玫红 白芯) | 15-20 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 38盆/组 | 盆 | 9842 |  |  |
|  | 桥侧分带花箱(高:60*40) |  | 62箱 | 紫罗兰(紫色) | 20-25 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,温室养护,控制花期,初花期全冠种植 | 12盆/箱 | 盆 | 744 |  |  |
|  | 桥侧分带花箱(矮:120*40) |  | 472箱 | 角堇(玫红 白芯) | 15-20 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 27盆/箱 | 盆 | 12744 |  |  |
| 第四次(4月初-5月中旬) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） |  | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 狮山路 | 道路中分带(90*35) | 中间花箱 | 516箱 | 无尽夏绣球(蓝色) | 50 | 50 | 5加仑盆,满盆,株形饱满 | 1盆/箱 | 盆 | 516 |  |  |
|  |  |  |  | 比格海棠(红花) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 12盆/箱 | 盆 | 6192 |  |  |
|  |  | 两侧花箱 | 1034箱 | 垂吊矮牵牛(玫红) | L20 | 20-25 | 180#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开5朵以上,种植时已下垂,种植时不露土 | 15盆/箱 | 盆 | 15510 |  |  |
|  | 桥侧分带花箱(高:60*40) |  | 62箱 | 无尽夏绣球(蓝色) | 50 | 50 | 5加仑盆,满盆,株形饱满 | 1盆/箱 | 盆 | 62 |  |  |
|  |  |  |  | 比格海棠(红花) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 4盆/箱 | 盆 | 260 |  |  |
|  | 桥侧分带花箱(矮:120*40) |  | 472箱 | 垂吊矮牵牛(粉红) | L20 | 20-25 | 180#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开5朵以上,种植时已下垂,种植时不露土 | 21盆/箱 | 盆 | 9912 |  |  |
| 第五次(5月下旬-6月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） |  | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 狮山路 | 道路中分带(90*35) | 中间花箱 | 516箱 | 朱瑾(红色) | 50 | 50 | 5加仑盆,满盆,株形饱满 | 1盆/箱 | 盆 | 516 |  |  |
|  |  |  |  | 繁星花(玫红) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 14盆/箱 | 盆 | 7224 |  |  |
|  |  | 两侧花箱 | 1034箱 | 萨利芳鼠尾草(蓝色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开5朵以上,种植时不露土 | 18盆/箱 | 盆 | 18612 |  |  |
|  | 桥侧分带花箱(高:60*40) |  | 62箱 | 五色梅(红色) | 30-35 | 30-35 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 9盆/箱 | 盆 | 558 |  |  |
|  | 桥侧分带花箱(矮:120*40) |  | 472箱 | 萨利芳鼠尾草(蓝色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开5朵以上,种植时不露土 | 24盆/箱 | 盆 | 11328 |  |  |
| 小计金额①： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （2）狮山路地栽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 狮山路 | 全年 | 亮金女贞 | 30 | 20 | 容器苗,150盆,满盆 | 64盆/平方 | m2 | 120 |  |  |
| 四季草花第一次(7月初-9月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 狮山路 | 侧分带 | 长春花(玫红白心、粉色、红色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 49盆/平方 | 平方 | 410 |  |  |
| 四季草花第二次(10月初-12月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 狮山路 | 侧分带 | 比格海棠(花叶红色、粉花) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 49盆/平方 | 平方 | 410 |  |  |
| 四季草花第三次(1月初-4月中旬) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 狮山路 | 侧分带 | 角堇(蓝粉、蓝紫、粉色、黄色) | 15-20 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 64盆/平方 | 平方 | 410 |  |  |
|  |  | 虞美人(3月初-4月中旬) | 15-20 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开5朵以上,种植时不露土,仅狮山路与长江路口处种植 | 64盆/平方 | 平方 | 69 |  |  |
| 四季草花第四次(4月下旬-6月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 狮山路 | 侧分带 | 超级凤仙(粉色、红色、玫红) | 25-30 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,15支以上,花开2朵以上 | 49盆/平方 | 平方 | 410 |  |  |
| 狮山路 |  | 土方 |  |  | 种植土 |  | m3 | 53 |  |  |
| 小计金额②： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③合计金额=①+②： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）此表“③合计金额”与开标一览标“项目总价”须保持一致，否则以开标一览标价格为准。可根据需要自行调整。

2）本清单内采购数量为计划数量，结算时以实际发生数量为准，实际如超出计划数量，相关费用不再核增；实际数量如小于招标清单数量，费用按照投标报价作相应核减。

3）本表中的报价为综合报价，应包括但不限于所需要的花木、种植基质（如草炭、珍珠岩、营养土等）、辅助材料、人工、机械、运输、仓储、安装、调试、保险、劳保、设计费、各种税费、绿化养护费用、管理费、利润、代理服务费、专利技术及养护期间等一切费用。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

公开分项报价表（采购包2）

| （1）长江路端头花箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长江路、华山路花箱-全年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 长江路、华山路花箱-全年 | 火焰南天竹 | 30 | 20 | 容器苗,150盆,满盆 | 49盆/平方 | m2 | 9 |  |  |
|  | 亮金女贞 | 30 | 20 | 容器苗,150盆,满盆 | 64盆/平方 | m2 | 15 |  |  |
|  | 果汁阳台月季 | 40 | 2-3支/丛 | 高度为修剪后标准 | 49丛/平方 | m2 | 11 |  |  |
|  | 金边黄杨 | 40 | 20 | 3分枝以上,高度为修剪后标准 | 64株/平方 | m2 | 3 |  |  |
| 长江路、何山路花箱-全年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 长江路、何山路花箱-全年 | 毛鹃 | 30 | 20 | 种植后不得露土 | 64株/平方 | m2 | 4 |  |  |
|  | 火焰南天竹 | 30 | 20 | 容器苗,150盆,满盆 | 49盆/平方 | m2 | 11 |  |  |
|  | 亮金女贞 | 30 | 20 | 容器苗,150盆,满盆 | 64盆/平方 | m2 | 16 |  |  |
|  | 果汁阳台月季 | 40 | 2-3支/丛 | 高度为修剪后标准 | 49丛/平方 | m2 | 15 |  |  |
|  | 金叶石菖蒲 | 25-30 | 25-30 | 容器苗,150盆,满盆 | 64盆/平方 | m2 | 8 |  |  |
| 长江路、金山路花箱-全年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 长江路、金山路花箱-全年 | 毛鹃 | 30 | 20 | 种植后不得露土 | 64株/平方 | m2 | 4 |  |  |
|  | 火焰南天竹 | 30 | 20 | 容器苗,150盆,满盆 | 49盆/平方 | m2 | 11 |  |  |
|  | 亮金女贞 | 30 | 20 | 容器苗,150盆,满盆 | 64盆/平方 | m2 | 16 |  |  |
|  | 果汁阳台月季 | 40 | 2-3支/丛 | 高度为修剪后标准 | 49丛/平方 | m2 | 15 |  |  |
|  | 金叶石菖蒲 | 25-30 | 25-30 | 容器苗,150盆,满盆 | 64盆/平方 | m2 | 8 |  |  |
| 小计金额①： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （2）长江路地栽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 长江路 |  | 金叶石菖蒲 | 25-30 | 25-30 | 容器苗,150盆,满盆 | 64盆/平方 | m2 | 27 |  |  |
| 四季草花第一次(7月初-9月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 长江路 | 侧分带 | 长春花(玫红白心) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 49盆/平方 | 平方 | 25 |  |  |
| 四季草花第二次(10月初-12月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 长江路 | 侧分带 | 比格海棠(花、叶红色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 49盆/平方 | 平方 | 25 |  |  |
| 四季草花第三次(1月初-2月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 长江路 | 侧分带 | 角堇(蓝粉) | 15-20 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 64盆/平方 | 平方 | 25 |  |  |
| 四季草花第四次(3月初-4月中旬) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 长江路 | 侧分带 | 虞美人 | 15-20 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 64盆/平方 | 平方 | 25 |  |  |
| 四季草花第五次(4月下旬-6月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 长江路 | 侧分带 | 超级凤仙(粉色) | 25-30 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,15支以上,花开2朵以上 | 49盆/平方 | 平方 | 25 |  |  |
| 长江路 |  | 土方 |  |  | 种植土 |  | m3 | 5.2 |  |  |
| 小计金额②： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （3）长江路（邓蔚路-玉山路）花箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长江路（邓蔚路-玉山路）(重点段)第一次(7月初-9月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） |  | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 长江路（邓蔚路-玉山路）(重点段) | 道路中分带(68*40) |  | 高161箱 | 朱瑾(红色) | 50 | 50 | 5加仑盆,满盆,株形饱满 | 1盆/箱 | 盆 | 161 |  |  |
|  |  |  |  | 长春花(粉色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 8盆/箱 | 盆 | 1288 |  |  |
|  |  |  | 低322箱 | 鸟尾花 | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 10盆/箱 | 盆 | 3220 |  |  |
|  | 博物馆段花箱高(160*40) |  | 176箱 | 变叶木 | 50 | 50 | 5加仑盆,满盆,株形饱满 | 2盆/箱 | 盆 | 352 |  |  |
|  |  |  |  | 长春花(玫红) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 20盆/箱 | 盆 | 3520 |  |  |
|  | 博物馆段花箱矮(80*40) |  | 352箱 | 长春花(红色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 12盆/箱 | 盆 | 4224 |  |  |
| 长江路（邓蔚路-玉山路）(重点段)第二次(10月初-12月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） |  | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 长江路（邓蔚路-玉山路）(重点段) | 道路中分带(68*40) |  | 高161箱 | 一品红 | 40-45 | 40-45 | 2加仑盆,满盆,株形饱满 | 2盆/箱 | 盆 | 322 |  |  |
|  |  |  |  | 比格海棠(粉色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 8盆/箱 | 盆 | 1288 |  |  |
|  |  |  | 低322箱 | 常夏石竹 | 15-20 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 15盆/箱 | 盆 | 4830 |  |  |
|  | 博物馆段花箱高(160*40) |  | 176箱 | 一品红 | 40-45 | 40-45 | 2加仑盆,满盆,株形饱满 | 6盆/箱 | 盆 | 1056 |  |  |
|  |  |  |  | 比格海棠(粉色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 18盆/箱 | 盆 | 3168 |  |  |
|  | 博物馆段花箱矮(80*40) |  | 352箱 | 比格海棠(粉色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 12盆/箱 | 盆 | 4224 |  |  |
| 长江路（邓蔚路-玉山路）(重点段)第三次(1月初-3月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） |  | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 长江路（邓蔚路-玉山路）(重点段) | 道路中分带(68*40) |  | 高161箱 | 茶梅(红色) | 50-55 | 50-55 | 5加仑盆,满盆,株形饱满,不脱脚,种植时盛花期 | 1盆/箱 | 盆 | 161 |  |  |
|  |  |  |  | 角堇(玫红 白芯) | 15-20 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 14盆/箱 | 盆 | 2254 |  |  |
|  |  |  | 低322箱 | 角堇(蓝粉) | 15-20 | 20-25 | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 15盆/箱 | 盆 | 4830 |  |  |
|  | 博物馆段花箱高(160*40) |  | 176箱 | 紫罗兰(玫红) | 20-25 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,温室养护,控制花期,初花期全冠种植 | 20盆/箱 | 盆 | 3520 |  |  |
|  |  |  |  | 角堇(蓝粉) | 15-20 | 20-25 | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 22盆/箱 | 盆 | 3872 |  |  |
|  | 博物馆段花箱矮(80*40) |  | 352箱 | 紫罗兰(粉色) | 20-25 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,温室养护,控制花期,初花期全冠种植 | 10盆/箱 | 盆 | 3520 |  |  |
|  |  |  |  | 角堇(蓝粉) | 15-20 | 20-25 | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 11盆/箱 | 盆 | 3872 |  |  |
| 长江路（邓蔚路-玉山路）(重点段)第四次(4月初-5月中旬) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） |  | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 长江路（邓蔚路-玉山路）(重点段) | 道路中分带(68*40) |  | 高161箱 | 超级凤仙(玫红) | 25-30 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,15支以上,花开2朵以上 | 4盆/箱 | 盆 | 644 |  |  |
|  |  |  |  | 无尽夏绣球(蓝色) | 50 | 50 | 5加仑盆,满盆,株形饱满 | 1盆/箱 | 盆 | 161 |  |  |
|  |  |  | 低322箱 | 天竺葵(藕粉色) | 20-25 | 25-30 | 1加仑盆,满盆,株形饱满,种植时不露土 | 10盆/箱 | 盆 | 3220 |  |  |
|  | 博物馆段花箱高(160*40) |  | 176箱 | 无尽夏绣球(蓝色) | 50 | 50 | 5加仑盆,满盆,株形饱满 | 2盆/箱 | 盆 | 352 |  |  |
|  |  |  |  | 超级凤仙(玫红) | 25-30 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,15支以上,花开2朵以上 | 20盆/箱 | 盆 | 3520 |  |  |
|  | 博物馆段花箱矮(80*40) |  | 352箱 | 超级凤仙(粉色) | 25-30 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,15支以上,花开2朵以上 | 12盆/箱 | 盆 | 4224 |  |  |
| 长江路（邓蔚路-玉山路）(重点段)第五次(5月下旬-6月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） |  | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 长江路（邓蔚路-玉山路）(重点段) | 道路中分带(68*40) |  | 高161箱 | 变叶木 | 50 | 50 | 5加仑盆,满盆,株形饱满 | 1盆/箱 | 盆 | 161 |  |  |
|  |  |  |  | 繁星花(红色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 8盆/箱 | 盆 | 1288 |  |  |
|  |  |  | 低322箱 | 繁星花(粉红) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 10盆/箱 | 盆 | 3220 |  |  |
|  | 博物馆段花箱高(160*40) |  | 176箱 | 变叶木 | 50 | 50 | 5加仑盆,满盆,株形饱满 | 2盆/箱 | 盆 | 352 |  |  |
|  |  |  |  | 长春花(玫红) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 28盆/箱 | 盆 | 3520 |  |  |
|  | 博物馆段花箱矮(80*40) |  | 352箱 | 长春花(红色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 18盆/箱 | 盆 | 4224 |  |  |
| 长江路（邓蔚路-玉山路）(重点段) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长江路（邓蔚路-玉山路）(重点段) |  |  |  | 内胆 |  |  | 用于填补破损的内胆 |  | 箱 | 10 |  |  |
| 长江路（邓尉路北、玉山路南）(非重点段)（全年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） |  | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 长江路（邓尉路北、玉山路南）(非重点段)（全年） | 道路中分带(68*40) |  | 1005箱 | 金叶大花六道木 | 20-25 | 20-25 | 180#盆,满盆,株形饱满,种植时不露土 | 10盆/箱 | 盆 | 10050 |  |  |
|  | 常规花箱 | (高80*40) | 49箱 | 完美冬青球 | 50-55 | 50-55 | 5加仑盆,满盆,球形饱满,不脱脚 | 1盆/箱 | 盆 | 49 |  |  |
|  |  | (矮40*40) | 49箱 | 金叶大花六道木 | 20-25 | 20-25 | 180#盆,满盆,株形饱满,种植时不露土 | 4盆/箱 | 盆 | 196 |  |  |
|  |  | (高40*40) | 49箱 | 完美冬青球 | 50-55 | 50-55 | 5加仑盆,满盆,球形饱满,不脱脚 | 1盆/箱 | 盆 | 49 |  |  |
|  |  |  | 49箱 | 金叶大花六道木 | 20-25 | 20-25 | 180#盆,满盆,株形饱满,种植时不露土 | 8盆/箱 | 盆 | 392 |  |  |
|  | 矮花箱(220*40) |  | 8箱 | 金叶大花六道木 | 20-25 | 20-25 | 180#盆,满盆,株形饱满,种植时不露土 | 33盆/箱 | 盆 | 264 |  |  |
| 长江路（邓尉路北、玉山路南）(非重点段)（全年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长江路（邓尉路北、玉山路南）(非重点段)（全年） |  |  |  | 内胆 |  |  | 用于填补破损的内胆 |  | 箱 | 10 |  |  |
| 小计金额③： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （4）塔园路花箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔园路花箱-全年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 塔园路花箱-全年 | 道路中分带(150*40) | 630箱 | 金叶大花六道木 | 20-25 | 25-30 | 180#盆,满盆,株形饱满,种植时不露土 | 16盆/箱 | 盆 | 10080 |  |  |
| 小计金额④： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （5）金山路花箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金山路花箱-第一次(7月初-11月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 金山路花箱 | 道路中分带(60*40) | 900箱 | 大花太阳花 | 20-25 | 20-25 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时花开5朵以上,不露土 | 14盆/箱 | 盆 | 12600 |  |  |
| 金山路花箱-第二次(12月初-4月中旬) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 金山路花箱 | 道路中分带(60*40) | 900箱 | 角堇(玫红 白芯) | 15-20 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 14盆/箱 | 盆 | 12600 |  |  |
| 金山路花箱-第三次(4月下旬-6月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 金山路花箱 | 道路中分带(60*40) | 900箱 | 垂吊矮牵牛(玫红) | L20 | 20-25 | 180#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开5朵以上,种植时已下垂,种植时不露土 | 8盆/箱 | 盆 | 7200 |  |  |
| 小计金额⑤： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （6）国际会议中心匝道花箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国际会议中心匝道花箱-全年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 国际会议中心匝道花箱-全年 | 120*40 | 275箱 | 火焰南天竹 | 30-35 | 25-30 | 180#盆,满盆,株形饱满,种植时不露土 | 18盆/箱 | 盆 | 4950 |  |  |
| 国际会议中心匝道花箱-备用第一次(7月初-12月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 国际会议中心匝道花箱 | 120*40 | 275箱 | 垂吊矮牵牛(玫红) | L20 | 20-25 | 180#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开5朵以上,种植时已下垂,种植时不露土 | 18盆/箱 | 盆 | 4950 |  |  |
| 国际会议中心匝道花箱-备用第二次(1月初-6月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 国际会议中心匝道花箱 | 120*40 | 275箱 | 长春花(藕粉色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 18盆/箱 | 盆 | 4950 |  |  |
| 小计金额⑥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑦合计金额=①+②+③+④+⑤+⑥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）此表“⑦合计金额”与开标一览标“项目总价”须保持一致，否则以开标一览标价格为准。可根据需要自行调整。

2）本清单内采购数量为计划数量，结算时以实际发生数量为准，实际如超出计划数量，相关费用不再核增；实际数量如小于招标清单数量，费用按照投标报价作相应核减。

3）本表中的报价为综合报价，应包括但不限于所需要的花木、种植基质（如草炭、珍珠岩、营养土等）、辅助材料、人工、机械、运输、仓储、安装、调试、保险、劳保、设计费、各种税费、绿化养护费用、管理费、利润、代理服务费、专利技术及养护期间等一切费用。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

公开分项报价表（采购包3）

| （1）竹园路地栽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 竹园路 | 亮金女贞 | 30 | 20 | 容器苗,150盆,满盆 | 64盆/平方 | m2 | 180 |  |  |
|  | 雀舌栀子 | 30 | 20 | 高度为修剪后标准 | 64株/平方 | m2 | 190 |  |  |
|  | 太湖红杜鹃 | 30-35 | 25-30 | 容器苗,150盆,满盆 | 64株/平方 | m2 | 306 |  |  |
|  | 土方 |  |  | 种植土 |  | m3 | 67.6 |  |  |
| 小计金额①： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （2）滨河路端头花箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 何山路(滨河路)花箱-全年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 何山路(滨河路)花箱-全年 | 毛鹃 | 30 | 20 | 种植后不得露土 | 64株/平方 | m2 | 2.5 |  |  |
|  | 亮金女贞 | 30 | 20 | 容器苗,150盆,满盆 | 64盆/平方 | m2 | 4.4 |  |  |
|  | 火焰南天竹 | 30 | 20 | 容器苗,150盆,满盆 | 49盆/平方 | m2 | 2.2 |  |  |
|  | 金叶石菖蒲 | 25-30 | 25-30 | 容器苗,150盆,满盆 | 64盆/平方 | m2 | 2.2 |  |  |
| 邓尉路、滨河路花箱-全年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 邓尉路、滨河路花箱-全年 | 亮金女贞 | 30 | 20 | 容器苗,150盆,满盆 | 64盆/平方 | m2 | 8 |  |  |
|  | 火焰南天竹 | 30 | 20 | 容器苗,150盆,满盆 | 49盆/平方 | m2 | 5 |  |  |
|  | 果汁阳台月季 | 40 | 2-3支/丛 | 高度为修剪后标准 | 49丛/平方 | m2 | 8 |  |  |
|  | 金叶石菖蒲 | 25-30 | 25-30 | 容器苗,150盆,满盆 | 64盆/平方 | m2 | 5 |  |  |
| 小计金额②： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （3）塔园路端头花箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 何山路、塔园路花箱-全年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 何山路、塔园路花箱-全年 | 火焰南天竹 | 30 | 20 | 容器苗,150盆,满盆 | 49盆/平方 | m2 | 9 |  |  |
|  | 亮金女贞 | 30 | 20 | 容器苗,150盆,满盆 | 64盆/平方 | m2 | 15 |  |  |
|  | 果汁阳台月季 | 40 | 2-3支/丛 | 高度为修剪后标准 | 49丛/平方 | m2 | 11 |  |  |
|  | 金边黄杨 | 40 | 20 | 3分枝以上,高度为修剪后标准 | 64株/平方 | m2 | 3 |  |  |
| 邓尉路、塔园路花箱-全年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 邓尉路、塔园路花箱-全年 | 毛鹃 | 30 | 20 | 种植后不得露土 | 64株/平方 | m2 | 3 |  |  |
|  | 亮金女贞 | 30 | 20 | 容器苗,150盆,满盆 | 64盆/平方 | m2 | 10 |  |  |
|  | 火焰南天竹 | 30 | 20 | 容器苗,150盆,满盆 | 49盆/平方 | m2 | 6 |  |  |
|  | 果汁阳台月季 | 40 | 2-3支/丛 | 高度为修剪后标准 | 49丛/平方 | m2 | 6 |  |  |
|  | 金叶石菖蒲 | 25-30 | 25-30 | 容器苗,150盆,满盆 | 64盆/平方 | m2 | 5 |  |  |
| 金山路、塔园路花箱-全年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 金山路、塔园路花箱-全年 | 亮金女贞 | 30 | 20 | 容器苗,150盆,满盆 | 64盆/平方 | m2 | 4 |  |  |
|  | 果汁阳台月季 | 40 | 2-3支/丛 | 高度为修剪后标准 | 49丛/平方 | m2 | 6 |  |  |
|  | 金叶石菖蒲 | 25-30 | 25-30 | 容器苗,150盆,满盆 | 64盆/平方 | m2 | 4 |  |  |
| 小计金额③： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （4）竹园路花箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竹园路(汾湖路以东)花箱-第一次(7月初-9月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 竹园路(汾湖路以东)花箱 | 高(160*40) | 468箱 | 变叶木 | 50 | 50 | 5加仑盆,满盆,株形饱满 | 2盆/箱 | 盆 | 936 |  |  |
|  |  |  | 长春花(红花白心) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 20盆/箱 | 盆 | 9360 |  |  |
|  | 矮(80*40) | 731箱 | 长春花(藕粉色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 12盆/箱 | 盆 | 8772 |  |  |
| 竹园路(汾湖路以东)花箱-第二次(10月初-12月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 竹园路(汾湖路以东)花箱 | 高(160*40) | 468箱 | 变叶木(不换) | 50 | 50 | 5加仑盆,满盆,株形饱满 | 2盆/箱 | 盆 | 不换 |  |  |
|  |  |  | 比格海棠(花叶红色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 20盆/箱 | 盆 | 9360 |  |  |
|  | 矮(80*40) | 731箱 | 比格海棠(粉色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 12盆/箱 | 盆 | 8772 |  |  |
| 竹园路(汾湖路以东)花箱-第三次(1月初-4月中旬) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 竹园路(汾湖路以东)花箱 | 高(160*40) | 468箱 | 角堇(蓝粉) | 15-20 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 28盆/箱 | 盆 | 13104 |  |  |
|  |  |  | 茶梅 | 50 | 50 | 5加仑盆,满盆,株形饱满,不脱脚,种植时盛花期 | 2盆/箱 | 盆 | 936 |  |  |
|  | 矮(80*40) | 731箱 | 角堇(玫红白心) | 15-20 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 15盆/箱 | 盆 | 10965 |  |  |
| 竹园路(汾湖路以东)花箱-第四次(4月下旬-6月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 竹园路(汾湖路以东)花箱 | 高(160*40) | 468箱 | 变叶木 | 50 | 50 | 5加仑盆,满盆,株形饱满 | 2盆/箱 | 盆 | 936 |  |  |
|  |  |  | 超级凤仙(红色) | 25-30 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,15支以上,花开2朵以上 | 20盆/箱 | 盆 | 9360 |  |  |
|  | 矮(80*40) | 731箱 | 垂吊矮牵牛(粉色) | L20 | 20-25 | 180#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开5朵以上,种植时已下垂,种植时不露土 | 12盆/箱 | 盆 | 8772 |  |  |
| 竹园路(汾湖路以西)花箱-第一次(4月初-6月中旬) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 竹园路(汾湖路以西)花箱 | 高(160*40) | 177箱 | 变叶木 | 50 | 50 | 5加仑盆,满盆,株形饱满 | 2盆/箱 | 盆 | 354 |  |  |
|  |  |  | 长春花(红花白心) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 20盆/箱 | 盆 | 3540 |  |  |
|  | 矮(80*40) | 577箱 | 柠檬黄南天竹 | 20-25 | 25-30 | 1加仑盆,满盆,株形饱满,种植时不露土 | 10盆/箱 | 盆 | 5770 |  |  |
| 竹园路(汾湖路以西)花箱-第二次(6月下旬-9月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 竹园路(汾湖路以西)花箱 | 高(160*40) | 177箱 | 变叶木(不换) | 50 | 50 | 5加仑盆,满盆,株形饱满 | 2盆/箱 | 盆 | 不换 |  |  |
|  |  |  | 比格海棠(花、叶红色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 20盆/箱 | 盆 | 3540 |  |  |
|  | 矮(80*40) | 577箱 | 柠檬黄南天竹(不换) | 20-25 | 25-30 | 1加仑盆,满盆,株形饱满,种植时不露土 | 10盆/箱 | 盆 | 不换 |  |  |
| 竹园路(汾湖路以西)花箱-第三次(10月初-12月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 竹园路(汾湖路以西)花箱 | 高(160*40) | 177箱 | 角堇(蓝粉) | 15-20 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 28盆/箱 | 盆 | 4956 |  |  |
|  |  |  | 茶梅 | 50 | 50 | 5加仑盆,满盆,株形饱满,不脱脚,种植时盛花期 | 2盆/箱 | 盆 | 354 |  |  |
|  | 矮(80*40) | 577箱 | 柠檬黄南天竹(不换) | 15-20 | 15-20 | 1加仑盆,满盆,株形饱满,种植时不露土 | 10盆/箱 | 盆 | 不换 |  |  |
| 竹园路(汾湖路以西)花箱-第四次(1月初-3月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 竹园路(汾湖路以西)花箱 | 高(160*40) | 177箱 | 变叶木 | 50 | 50 | 5加仑盆,满盆,株形饱满 | 2盆/箱 | 盆 | 354 |  |  |
|  |  |  | 超级凤仙(红色) | 25-30 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,15支以上,花开2朵以上 | 20盆/箱 | 盆 | 3540 |  |  |
|  | 矮(80*40) | 577箱 | 柠檬黄南天竹(不换) | 25-30 | 20-25 | 1加仑盆,满盆,株形饱满,种植时不露土 | 10盆/箱 | 盆 | 不换 |  |  |
| 竹园路花箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竹园路花箱 |  |  | 内胆 |  |  | 用于填补破损的内胆 |  | 箱 | 10 |  |  |
| 小计金额④： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （5）滨河路花箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滨河路中分带高低花箱(竹园路以北)-第一次(7月初-11月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） |  | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 滨河路中分带高低花箱(竹园路以北) | 道路中分带(68*40) |  | 高251箱 | 长春花(红花白心) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 10盆/箱 | 盆 | 2510 |  |  |
|  |  |  | 低502箱 | 大花太阳花 | 20-25 | 20-25 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时花开5朵以上,不露土 | 10盆/箱 | 盆 | 5020 |  |  |
| 滨河路中分带高低花箱(竹园路以北)-第二次(12月初-4月中旬) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） |  | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 滨河路中分带高低花箱(竹园路以北) | 道路中分带(68*40) |  | 高251箱 | 金叶大花六道木 | 20-25 | 25-30 | 180#盆,满盆,株形饱满,种植时不露土 | 3盆/箱 | 盆 | 753 |  |  |
|  |  |  |  | 角堇(玫红白心) | 15-20 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 12盆/箱 | 盆 | 3012 |  |  |
|  |  |  | 低502箱 | 角堇(蓝粉) | 15-20 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 15盆/箱 | 盆 | 7530 |  |  |
| 滨河路中分带高低花箱(竹园路以北)-第三次(4月下旬-6月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） |  | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 滨河路中分带高低花箱(竹园路以北) | 道路中分带(68*40) |  | 高251箱 | 超级凤仙(红色) | 25-30 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,15支以上,花开2朵以上 | 10盆/箱 | 盆 | 2510 |  |  |
|  |  |  | 低502箱 | 超级凤仙(玫红) | 25-30 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,15支以上,花开2朵以上 | 10盆/箱 | 盆 | 5020 |  |  |
| 滨河路中分带高低花箱(竹园路以南)-全年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） |  | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 滨河路中分带高低花箱(竹园路以南)-全年 | 道路中分带(68*40) |  | 高50箱 | 粉团石斑木球 | 50-60 | 55-60 | 5加仑盆,满盆,球形饱满,不脱脚 | 1盆/箱 | 盆 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 金叶大花六道木 | 20-25 | 25-30 | 180#盆,满盆,株形饱满,种植时不露土 | 8盆/箱 | 盆 | 400 |  |  |
|  |  |  | 低100箱 | 金叶大花六道木 | 20-25 | 25-30 | 180#盆,满盆,株形饱满,种植时不露土 | 10盆/箱 | 盆 | 1000 |  |  |
|  | 常规花箱 | (高80*40) | 55箱 | 粉团石斑木球 | 50-60 | 55-60 | 5加仑盆,满盆,球形饱满,不脱脚 | 1盆/箱 | 盆 | 55 |  |  |
|  |  |  |  | 金叶大花六道木 | 20-25 | 25-30 | 180#盆,满盆,株形饱满,种植时不露土 | 8盆/箱 | 盆 | 440 |  |  |
|  |  | (高40*40) | 55箱 | 粉团石斑木球 | 50-60 | 55-60 | 5加仑盆,满盆,球形饱满,不脱脚 | 1盆/箱 | 盆 | 55 |  |  |
|  |  | (矮40*40) | 55箱 | 金叶大花六道木 | 20-25 | 25-30 | 180#盆,满盆,株形饱满,种植时不露土 | 4盆/箱 | 盆 | 220 |  |  |
|  | 矮花箱(220*40) |  | 4箱 | 金叶大花六道木 | 20-25 | 25-30 | 180#盆,满盆,株形饱满,种植时不露土 | 33盆/箱 | 盆 | 132 |  |  |
| 小计金额⑤： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥合计金额=①+②+③+④+⑤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）此表“⑥合计金额”与开标一览标“项目总价”须保持一致，否则以开标一览标价格为准。可根据需要自行调整。

2）本清单内采购数量为计划数量，结算时以实际发生数量为准，实际如超出计划数量，相关费用不再核增；实际数量如小于招标清单数量，费用按照投标报价作相应核减。

3）本表中的报价为综合报价，应包括但不限于所需要的花木、种植基质（如草炭、珍珠岩、营养土等）、辅助材料、人工、机械、运输、仓储、安装、调试、保险、劳保、设计费、各种税费、绿化养护费用、管理费、利润、代理服务费、专利技术及养护期间等一切费用。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

公开分项报价表（采购包4）

| （1）马涧路地栽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 品种名称 | 规格(cm) |  |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  |  | 高度 | 蓬径 | 枝下高 |  |  |  |  |  |  |
| 马涧路-常绿 |  | 红叶石楠球 | 150-160 | 250-280 | <30 | 光球,不脱脚,规格为修剪后标准。 |  | 株 | 6 |  |  |
|  |  | 亮金女贞 | 30 | 20 |  | 容器苗,150盆,满盆 | 64盆/平方 | m2 | 117 |  |  |
|  |  | 安酷杜鹃 | 30 | 20 |  | 容器苗,150盆,满盆 | 64株/平方 | m2 | 80 |  |  |
|  |  | 果岭草 |  |  |  | 沙培300*600~900草坪卷,根层2cm以上,品种:矮生百慕大+黑麦草,铺3cm厚细沙 | 满铺 | m2 | 207 |  |  |
| 四季草花第一次(7月初-9月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 品种名称 | 规格(cm) |  |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  |  | 高度 | 蓬径 | 枝下高 |  |  |  |  |  |  |
| 马涧路 | 侧分带 | 夏堇(蓝色) | 15-20 | 15-20 |  | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 64盆/平方 | 平方 | 96 |  |  |
|  | 中分带 | 鸟尾花(橙色) | 20-25 | 25-30 |  | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 49盆/平方 | 平方 | 59 |  |  |
| 四季草花第二次(10月初-12月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 品种名称 | 规格(cm) |  |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  |  | 高度 | 蓬径 | 枝下高 |  |  |  |  |  |  |
| 马涧路 | 侧分带 | 比格海棠(花、叶红色) | 20-25 | 25-30 |  | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 49盆/平方 | 平方 | 96 |  |  |
|  | 中分带 | 比格海棠(粉色) | 20-25 | 25-30 |  | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 49盆/平方 | 平方 | 59 |  |  |
| 四季草花第三次(1月初-3月中旬) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 品种名称 | 规格(cm) |  |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  |  | 高度 | 蓬径 | 枝下高 |  |  |  |  |  |  |
| 马涧路 | 侧分带 | 角堇(蓝粉色) | 15-20 | 15-20 |  | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 64盆/平方 | 平方 | 96 |  |  |
|  | 中分带 | 角堇(粉红色) | 15-20 | 15-20 |  | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 64盆/平方 | 平方 | 59 |  |  |
| 四季草花第四次(3月下旬-4月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 品种名称 | 规格(cm) |  |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  |  | 高度 | 蓬径 | 枝下高 |  |  |  |  |  |  |
| 马涧路 | 侧分带 | 虞美人 | 15-20 | 15-20 |  | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 64盆/平方 | 平方 | 96 |  |  |
|  | 中分带 | 虞美人 | 15-20 | 15-20 |  | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 64盆/平方 | 平方 | 59 |  |  |
| 四季草花第五次(5月初-6月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 品种名称 | 规格(cm) |  |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  |  | 高度 | 蓬径 | 枝下高 |  |  |  |  |  |  |
| 马涧路 | 侧分带 | 超级凤仙(玫红) | 25-30 | 25-30 |  | 150#盆,满盆,株形饱满,15支以上,花开2朵以上 | 49盆/平方 | 平方 | 96 |  |  |
|  | 中分带 | 超级凤仙(红色) | 25-30 | 25-30 |  | 150#盆,满盆,株形饱满,15支以上,花开2朵以上 | 49盆/平方 | 平方 | 56 |  |  |
| 马涧路 |  | 土方 |  |  |  | 种植土 |  | m3 | 67.6 |  |  |
| 小计金额①： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （2）唐巷桥花箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次(7月初-9月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 唐巷桥 | 长春花(红色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 8盆/米 | 盆 | 616 |  |  |
|  | 长春花(玫红) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 8盆/米 | 盆 | 616 |  |  |
|  | 长春花(藕粉色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 8盆/米 | 盆 | 704 |  |  |
|  | 夏堇(淡蓝) | 15-20 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 9盆/米 | 盆 | 1055 |  |  |
| 第二次(10月初-12月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 唐巷桥 | 比格海棠(花、叶红色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 8盆/米 | 盆 | 968 |  |  |
|  | 比格海棠(粉色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 8盆/米 | 盆 | 1056 |  |  |
|  | 常夏石竹 | 15-20 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 9盆/米 | 盆 | 957 |  |  |
| 第三次(1月初-3月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 唐巷桥 | 角堇(黄色) | 15-20 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 9盆/米 | 盆 | 440 |  |  |
|  | 角堇(粉色) | 15-20 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 9盆/米 | 盆 | 1320 |  |  |
|  | 紫罗兰(红色) | 20-25 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,温室养护,控制花期,初花期全冠种植 | 9盆/米 | 盆 | 660 |  |  |
|  | 紫罗兰(紫色) | 20-25 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,温室养护,控制花期,初花期全冠种植 | 9盆/米 | 盆 | 1100 |  |  |
| 第四次(4月初-5月中旬) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 唐巷桥 | 超级凤仙(玫红) | 25-30 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,15支以上,花开2朵以上 | 8盆/米 | 盆 | 792 |  |  |
|  | 超级凤仙(红色) | 25-30 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,15支以上,花开2朵以上 | 8盆/米 | 盆 | 968 |  |  |
|  | 超级凤仙(粉色) | 25-30 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,15支以上,花开2朵以上 | 8盆/米 | 盆 | 1056 |  |  |
| 第五次(5月下旬-6月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 唐巷桥 | 金叶甘薯 | L30-40 | 15-25 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时已下垂,颜色黄,种植时不露土 | 8盆/米 | 盆 | 528 |  |  |
|  | 繁星花(紫色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 8盆/米 | 盆 | 704 |  |  |
|  | 繁星花(玫红) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 8盆/米 | 盆 | 704 |  |  |
|  | 繁星花(红色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 8盆/米 | 盆 | 880 |  |  |
| 唐巷桥 | 垂直绿化结构 |  |  | 1、1.5厚镀锌方钢板封面外喷深绿色氟碳漆 2、Lx40x40x2厚镀锌方钢框架外喷深绿色氟碳漆 3、Lx40x20x2厚镀锌方钢支撑外喷深绿色氟碳漆 4、3厚镀锌钢托板 5、Lx40x40x3厚镀锌方钢框架 6、详见图纸 |  | m | 16.96 |  |  |
| 小计金额②： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （3）太湖大道地栽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 太湖大道-常绿 |  | 安酷杜鹃 | 30 | 20 | 容器苗,150盆,满盆 | 64株/平方 | m2 | 117 |  |  |
|  |  | 果岭草 |  |  | 沙培300*600~900草坪卷,根层2cm以上,品种:矮生百慕大+黑麦草,铺3cm厚细沙 | 满铺 | m2 | 4589 |  |  |
|  |  | 土方 |  |  | 种植土 |  | m3 | 470.6 |  |  |
| 小计金额③： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （4）普陀山路地栽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 品种名称 | 规格(cm) |  |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  |  | 高度 | 蓬径 | 枝下高 |  |  |  |  |  |  |
| 普陀山路-常绿 |  | 水果兰 | 30 | 25-30 |  | 容器苗,150盆,满盆 | 49盆/平方 | m2 | 57 |  |  |
|  |  | 亮金女贞 | 30 | 20 |  | 容器苗,150盆,满盆 | 64盆/平方 | m2 | 226 |  |  |
|  |  | 安酷杜鹃 | 30 | 20 |  | 容器苗,150盆,满盆 | 64株/平方 | m2 | 69 |  |  |
|  |  | 雀舌栀子 | 30 | 20 |  | 高度为修剪后标准 | 64株/平方 | m2 | 41 |  |  |
|  |  | 金森女贞 | 30-35 | 20 |  | 高度为修剪后标准 | 49株/平方 | m2 | 176 |  |  |
|  |  | 金叶石菖蒲 | 25-30 | 25-30 |  | 容器苗,150盆,满盆 | 64盆/平方 | m2 | 74 |  |  |
|  |  | 草花花镜 |  |  |  | 当季草花组合，一年换4次 | 64盆/平方 | m2 | 120 |  |  |
| 四季草花第一次(8月下旬-11月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 品种名称 | 规格(cm) |  |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  |  | 高度 | 蓬径 | 枝下高 |  |  |  |  |  |  |
| 普陀山路 | 南大路口 | 一串红(红色) | 20-25 | 15-20 |  | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 64盆/平方 | 平方 | 29 |  |  |
|  | 水世界路口 | 万寿菊(橙色) | 15-20 | 15-20 |  | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 64盆/平方 | 平方 | 150 |  |  |
| 四季草花第二次(12月初-4月中旬) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 品种名称 | 规格(cm) |  |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  |  | 高度 | 蓬径 | 枝下高 |  |  |  |  |  |  |
| 普陀山路 | 南大路口 | 角堇(蓝粉色)+虞美人 | 15-20 | 15-20 |  | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 64+36盆/平方 | 平方 | 29 |  |  |
|  | 水世界路口 | 角堇(粉红色)+虞美人 | 15-20 | 15-20 |  | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 64+36盆/平方 | 平方 | 150 |  |  |
| 四季草花第三次(4月下旬-6月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 品种名称 | 规格(cm) |  |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（元） |
|  |  |  | 高度 | 蓬径 | 枝下高 |  |  |  |  |  |  |
| 普陀山路 | 南大路口 | 超级凤仙(红色) | 25-30 | 25-30 |  | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 49盆/平方 | 平方 | 29 |  |  |
|  | 水世界路口 | 超级凤仙(玫红) | 25-30 | 25-30 |  | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 49盆/平方 | 平方 | 150 |  |  |
|  |  | 土方 |  |  |  | 种植土 |  | m3 | 76.3 |  |  |
| 小计金额④： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （5）普陀山路花箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普陀山路花箱-第一次(8月下旬-11月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 普陀山路花箱-第一次(8月下旬-11月底) | 护栏(108*40) | 906箱 | 长春花(红花白心) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 12盆/箱 | 盆 | 10872 |  |  |
|  | 路口(70*50) | 158箱 | 长春花(红花白心) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 12盆/箱 | 盆 | 1896 |  |  |
| 普陀山路花箱-第二次(12月初-4月中旬) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 普陀山路花箱-第二次(12月初-4月中旬) | 护栏(108*40) | 906箱 | 角堇(粉红) | 15-20 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 24盆/箱 | 盆 | 21744 |  |  |
|  | 路口(70*50) | 158箱 | 角堇(蓝粉) | 15-20 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 20盆/箱 | 盆 | 3160 |  |  |
| 普陀山路花箱-第三次(4月下旬-6月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） | 花箱数量（箱） | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 普陀山路花箱-第三次(4月下旬-6月底) | 护栏(108*40) | 906箱 | 垂吊矮牵牛(玫红) | L20 | 25-30 | 180#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开5朵以上,种植时已下垂,种植时不露土 | 12盆/箱 | 盆 | 10872 |  |  |
|  | 路口(70*50) | 158箱 | 垂吊矮牵牛(粉红) | L20 | 25-30 | 180#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开5朵以上,种植时已下垂,种植时不露土 | 12盆/箱 | 盆 | 1896 |  |  |
| 小计金额⑤： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （6）锥形土坡 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 备注 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
| 锥形土坡 | 1、50厚绿化种植土覆土 2、Lx150x5厚镀锌钢板隔板 3、100x40x40X3厚镀锌角钢焊接@500 4、M1预埋件@500 5、50厚土工格室(HDPE高密度聚乙烯)三维网状格室,钢钉固定 6、LX200X150厚C25混凝土条基 7、100厚碎石垫层 8、素土夯实,夯实度≥93% 9、详见图纸 | 项 | 1 |  |  |
| 小计金额⑥： |  |  |  |  |  |

| （7）太湖大道花箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 团山段-全年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） |  | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 太湖大道-团山段-全年 | 机非隔离带 | 12组 | 小丑火棘 | 25-30 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时不露土 | 26盆/组 | 盆 | 312 |  |  |
| 青山桥-第一次(7月初-9月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） |  | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 太湖大道-青山桥 | 人行道桥栏杆 | 162组 | 鸟尾花 | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 30盆/组 | 盆 | 4860 |  |  |
|  | 机非带护栏 | 157组 | 长春花(红花白心) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 16盆/组 | 盆 | 2512 |  |  |
|  | 桥栏杆花箱(马鞍式48*35*4) | 105箱 | 长春花(红花白心) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 8盆/箱 | 盆 | 840 |  |  |
|  |  |  | 长春花(红花白心) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 8盆/箱 | 盆 | 840 |  |  |
| 青山桥-第二次(10月初-12月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） |  | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 太湖大道-青山桥 | 人行道桥栏杆 | 162组 | 比格海棠(花、叶红色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 30盆/组 | 盆 | 4860 |  |  |
|  | 机非带护栏 | 157组 | 比格海棠(红花) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 8盆/组 | 盆 | 1256 |  |  |
|  |  |  | 垂吊矮牵牛(玫红) | L20 | 20-25 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 8盆/组 | 盆 | 1256 |  |  |
|  | 桥栏杆花箱(马鞍式48*35*4) | 105箱 | 比格海棠(红花) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 8盆/箱 | 盆 | 840 |  |  |
|  |  |  | 垂吊矮牵牛(玫红) | L20 | 20-25 | 180#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开5朵以上,种植时已下垂,种植时不露土 | 8盆/箱 | 盆 | 840 |  |  |
| 青山桥-第三次(1月初-3月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） |  | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 太湖大道-青山桥 | 人行道桥栏杆 | 162组 | 紫罗兰(红色) | 20-25 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,温室养护,控制花期,初花期全冠种植 | 36盆/组 | 盆 | 5832 |  |  |
|  | 机非带护栏 | 157组 | 紫罗兰(粉色) | 20-25 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,温室养护,控制花期,初花期全冠种植 | 10盆/组 | 盆 | 1570 |  |  |
|  |  |  | 角堇(蓝粉色) | 15-20 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 10盆/组 | 盆 | 1570 |  |  |
|  | 桥栏杆花箱(马鞍式48*35*4) | 105箱 | 紫罗兰(红色) | 20-25 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,温室养护,控制花期,初花期全冠种植 | 10盆/箱 | 盆 | 1050 |  |  |
|  |  |  | 角堇(蓝粉) | 15-20 | 15-20 | 150#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开15朵以上,种植时不露土 | 10盆/箱 | 盆 | 1050 |  |  |
| 青山桥-第四次(4月初-5月中旬) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） |  | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 太湖大道-青山桥 | 人行道桥栏杆 | 162组 | 垂吊矮牵牛(玫红) | L20 | 25-30 | 180#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开5朵以上,种植时已下垂,种植时不露土 | 30盆/组 | 盆 | 4860 |  |  |
|  | 机非带护栏 | 157组 | 比格海棠(花、叶红色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 8盆/组 | 盆 | 1256 |  |  |
|  |  |  | 垂吊矮牵牛(玫红) | L20 | 25-30 | 180#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开5朵以上,种植时已下垂,种植时不露土 | 8盆/组 | 盆 | 1256 |  |  |
|  | 桥栏杆花箱(马鞍式48*35*4) | 105箱 | 比格海棠(花、叶红色) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,种植时至少开花3个花头,种植时不露土 | 8盆/箱 | 盆 | 840 |  |  |
|  |  |  | 垂吊矮牵牛(玫红) | L20 | 20-25 | 180#盆,满盆,株形饱满,拼放时花开5朵以上,种植时已下垂,种植时不露土 | 8盆/箱 | 盆 | 840 |  |  |
| 青山桥-第五次(5月下旬-6月底) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 段落（组） |  | 品种名称 | 规格(cm) |  | 备注 | 密度 | 单位 | 数量 | 单价（元/盆） | 合价（元） |
|  |  |  |  | 高度 | 蓬径 |  |  |  |  |  |  |
| 太湖大道-青山桥 | 人行道桥栏杆 | 162组 | 长春花(红花白心) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 30盆/组 | 盆 | 4860 |  |  |
|  | 机非带护栏 | 157组 | 长春花(红花白心/玫红) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 16盆/组 | 盆 | 2512 |  |  |
|  | 桥栏杆花箱(马鞍式48*35*4) | 105箱 | 长春花(红花白心) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 8盆/箱 | 盆 | 840 |  |  |
|  |  |  | 长春花(玫红) | 20-25 | 25-30 | 150#盆,满盆,株形饱满,花开2朵以上,种植时不露土 | 8盆/箱 | 盆 | 840 |  |  |
| 小计金额⑦： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑧合计金额=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）此表“⑧合计金额”与开标一览标“项目总价”须保持一致，否则以开标一览标价格为准。可根据需要自行调整。

2）本清单内采购数量为计划数量，结算时以实际发生数量为准，实际如超出计划数量，相关费用不再核增；实际数量如小于招标清单数量，费用按照投标报价作相应核减。

3）本表中的报价为综合报价，应包括但不限于所需要的花木、种植基质（如草炭、珍珠岩、营养土等）、辅助材料、人工、机械、运输、仓储、安装、调试、保险、劳保、设计费、各种税费、绿化养护费用、管理费、利润、代理服务费、专利技术及养护期间等一切费用。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

3.3关于投标报价合理性的澄清说明（若涉及）

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州惠德普源企业咨询有限公司：

本公司愿就贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，在评标过程中当投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%、低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%、低于采购项目最高限价45%的或者评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，评标委员会应当要求投标单位在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。属于低于采购项目最高限价45%情形的，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标报价处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月    日

4、偏离表

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 采购服务要求 | 响应内容 | 偏离说明 （正偏离、负偏离、无偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

5、服务人员配备表（如有）

项目配备人员表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）“项目组人员”指投标单位针对完成本项目所配备的人员。

2）附相关证明材料复印件；

3）表格不够填写可添加（或自拟）。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

6、投标单位类似项目业绩一览表（如有）

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

7、项目实施方案

实施方案

提示： 1、投标单位应针对本次招标项目特点及具体情况编写公司中标后拟采取的方案，包括但不限于服务方案、人员配备方案以及遇重大、紧急事项的应急措施等。 2、投标单位可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标单位（公章）：

投标单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：    年    月    日

8、有关资格证明文件

关于资格文件的声明函

苏州惠德普源企业咨询有限公司  ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为（招标编号）号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年 	   月   	日

9、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（盖章）

日    期：

备注：1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3）《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。

4）如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5）中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

10、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州惠德普源企业咨询有限公司单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

# 日  期：

备注：1）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2）中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

11、供应商情况表

供应商情况表

年   月   日

| 单位名称 （盖章） |  |  |  |  | 注册号 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  | 传真 |  |  |
| 一、单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、单 位 概 况 | 职工总数 |  |  |  |  | 其中：中级职称人员 |  |  |  |  |
|  | 资产总计： 万元；资产净值： 万元；股东权益： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业面积（含厂房面积）： M2，产权： M2，租： M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销（零）售额： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现利润： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主 要 业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第四章 招标书

苏州惠德普源企业咨询有限公司受苏州高新区（虎丘区）城市管理局（综合行政执法局）的委托，就其2026年度苏州高新区草花种植项目的政府采购进行国内公开招标。欢迎有资格的投标人前来参加投标。本次招标具体情况如下：

- 招标编号：JSZC-320505-HDPY-G2026-0006

- 二、招标内容：2026年度苏州高新区草花种植项目

三、预算金额：陆佰零玖万元整（￥6090000.00）

最高限价：陆佰零玖万元整（￥6090000.000）

| 序号 | 采购包 | 包号名称 | 数量/单位 | 分项预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购包1 | 草花一标 | 1项 | 1900000.00 | 1900000.00 |
| 2 | 采购包2 | 草花二标 | 1项 | 1220000.00 | 1220000.00 |
| 3 | 采购包3 | 草花三标 | 1项 | 1300000.00 | 1300000.00 |
| 4 | 采购包4 | 草花四标 | 1项 | 1670000.00 | 1670000.00 |
|  | 合计 |  |  | 6090000.00 | 6090000.00 |

注：本项目共划分 4 个采购包。投标人可根据招标文件要求，自主选择对其中一个、多个或全部采购包进行投标。各采购包按照采购包号自然顺序依次开标。本项目设定中标上限：每家投标人累计中标采购包数量最多为 1 个。评标定标按照先开先中原则执行，投标人一旦在任一采购包中确定中标资格，其参与投标的其余所有采购包自动丧失中标资格。已在本项目前期采购包评标中达到中标数量上限的供应商，不再具备后续其余采购包的中标资格，且不计入对应采购包有效实质性响应供应商数量。若因质疑、投诉等情形造成单个采购包中标结果变更、调整的，不影响本项目其他所有采购包已确定的中标结果。

- 四、采购内容及要求：

- （一）项目概述：对狮山路（含中央分隔带、桥梁区域）、竹园路（金枫路 — 索山桥段）、金山路（长江路 — 塔园路段）、太湖大道、长江路（马运河北 — 竹园路段）、塔园路（马运路 — 狮山路段）、滨河路（金山路 — 苏福快速路段）、普陀山路及狮山国际会议中心匝道中央隔离栏花箱，开展草花栽种、日常养护及换季更换作业；对太湖大道、马涧路、狮山路、长江路、竹园路、普陀山路等沿线部分地块，实施地栽草花栽植、养护、更换及常绿色块景观提升改造，保障全域全年景观风貌整洁优美、效果稳定达标。

（二）服务清单：百度网盘自行下载。

百度网盘下载地址：https://pan.baidu.com/s/1MfbJwo6R3oy4XT8Xj098ZQ

提取码：ytwu

# （三）服务要求【适用于采购包1、采购包2、采购包3、采购包4】：

1、草花种植技术要求：

1.1所有花卉必须满种且不得露土，均需在初花期带花全苗种植，严禁进行修剪处理，若出现花序折断情况，须及时重新更换。

1.2文件中涉及的花卉高度、蓬径尺寸，计量单位均为厘米。所有花卉须在要求盆径的容器中植满一个月及以上，根盘自然完整，确保脱盆时根系无损伤；若种植过程中土球散开，须立即重新更换花卉。

1.3种植前须对土壤施足基肥，种植完成并经缓苗后，须至少进行一次追肥作业，保障花卉正常生长。

1.4投标单位须具备固定的花卉培育设施，所有花卉种植前半个月，需经四方现场确认，并如实填报品种确认单。

1.5营养钵及加仑盆样式以最终采购方确认的图纸为准；新采购花器质保期为2年，质保期自分项工作验收合格之日起计算。

2、花箱草花养护管理要求：

2.1每次更换草花的施工日期不能超过3天，若因中标单位自身原因导致工期延长，按10000元/天的标准处以经济处罚；

2.2保证所有草花颜色鲜艳、长势饱满，无枯死、空缺现象；草花种植密度须满足招标文件最低要求，满铺率不低于80%，且种植7天后须基本实现黄土不露天效果，未达到要求的，须及时补种草花直至符合标准。

2.3换花移栽前，须对土壤深翻细耙，彻底清除土中石块、草屑、残茎、落叶等杂物，并施足基肥。草花更换后，须加强水肥管理、除草、保洁等日常养护，若草花更换期限未到，出现死亡、长势不良等明显影响观赏效果的，中标单位须及时无偿更换、补植到位。

2.4草花种植后，须严格控制植株高度，确保整体高度一致，保障景观整洁统一。

2.5服务期间，采购单位发出口头整改通知后，中标单位若第一次未对不符合采购要求的花卉、花器等进行整改，采购单位有权自行选择其他单位实施整改，相关费用从合同价款中扣除；若第二次仍未整改，按上述方式处理；若第三次未整改，采购单位有权发出严重警告，或单方面终止合同，由此产生的相关经济损失由中标单位承担。

## 3、人员、专用设备要求：

3.1项目负责人：拟投入本项目的负责人，从业经历中无任何因违法、违规被查处的不良记录（须提供承诺函，否则视为未实质性响应招标要求）。中标后，项目负责人不得变更，直至本项目合同履行完毕。合同签订前，中标单位须将投标时上报的项目负责人及现场负责人信息上报采购单位备案。

3.2项目组人员（项目负责人除外）：为保障每季花箱草花顺利实施，负责项目实施期间的技术决策与技术指导工作，须为本项目配置技术负责人；为保障花箱草花实施现场安全，须设置安全员岗位；为规范项目资料整理及归档工作，须设置资料员岗位；花箱草花种植现场须配置相应数量的绿化工、植保工等专业技术人员。

3.3项目实施与养护期间的专用设备：现场须配置相应洒水设备及配套作业人员，保障草花种植养护用水需求；及时清理种植现场遗留杂物及滴漏物，保持现场环境整洁美观，控制扬尘污染，须配置相应清扫设备及配套作业人员；养护期间做好日常巡视工作，及时整改、更换不合格草花，须配置相应巡视工具。

3.4合同期内，作业人员工作期间须穿着统一反光马甲上岗，作业时须采取相应安全防护措施，中标单位承诺在中标后一个月内配置到位，否则按未统一着装处理，每发现一次，直接在当季进度款中扣除500元。中标单位须为所有相关工作人员购买意外险等相关保险，并严格遵守采购单位各项管理规定。若遇重要活动、参观接待等情况，中标单位须及时组织人员，完成各项突击任务；接到采购单位或第三方巡查考核中发现的问题后，须及时整改到位。

3.5台账：中标单位须按照采购内容，规范建立花卉种植台账、养护记录等相关台账；草花种植完成后，须配合采购单位及第三方完成验收工作，并如实填写验收表。

4、其他要求

4.1中标单位须提供每季花箱植物配置、草花种植的设计方案，每套方案须包括花卉品种、规格、数量等文字说明及彩色图形，经采购单位确认后方可开展种植作业。

4.2中标单位更换每茬草花前，须提前征得采购单位同意，否则采购单位将不予以确认该批次更换的草花数量。

4.3除采购服务清单内明确的花卉品种外，中标单位经采购单位同意后，可根据上报的植物配置方案，引进并种植其他新品种；对于招标文件中明确注明规格的品种，实际应用时不得低于对应规格标准。

4.4中标单位须按照招标文件要求，提供合格的产品服务，对于长势不良、蓬形不佳且严重影响景观效果的草花，须无偿立即更换。

4.5草花的验收包括：花卉品种、种植密度、产品质量以及养护管理质量，中标单位对验收中发现的质量问题，须无条件更换不合格花卉，由此产生的一切费用由中标单位承担。

4.6验收标准：依据采购文件、中标单位投标文件、双方签订的合同文件，以及《江苏省政府采购履约验收管理办法》相关规定相关规定和现行法律法规、行业规范执行；验收及检查期限覆盖整个服务期。

4.7管养服务：中标单位须以优良服务态度提供响应服务，接到采购单位修补要求后，1小时内响应、4小时内完成修补工作。

4.8若中标单位在养护期间违反下列规定，采购单位有权解除承包合同：

4.8.1严禁将本项目养护管理工作转包给他人；

4.8.2违反本项目相关考核办法的有关规定。

4.9履约保证金在养护期满、养护缺陷全部更正，并配合采购单位及下一轮中标单位完成移交手续后，无息返还。若中标单位对养护缺陷不予更正，采购单位有权另行委托其他单位进行更正，所产生的费用从履约保证金中扣除。

4.10服务期间，若采购单位接到上级通知，需在招标约定地点以外的区域增设花箱草花摆放点，且新增草花品种为招标包含品种的，由此产生的费用参照实际新增草花种植数量及投标文件中的单价进行调整确认，核定后签订补充合同，新增费用总额不得超过原合同总价的10%。

五、综合说明：

1、投标单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果对其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出。

2、本项目中投标报价包括但不限于所需要的花木、种植基质（如草炭、珍珠岩、营养土等）、辅助材料、人工、机械、运输、仓储、安装、调试、保险、劳保、设计费、各种税费、绿化养护费用、管理费、利润、代理服务费、专利技术及养护期间等一切费用。

3、服务期限：一年（具体以采购单位通知为准）。

4、服务地点：采购单位指定地点。

六、政府采购政策：

1、中、小企业：根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）规定：

1.1本项目属于专门面向中小企业采购。

1.2依据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.3本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.5本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

1.6若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、残疾人福利性单位：根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。

3、监狱企业：根据苏财购〔2019〕10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

4.绿色采购

4.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

4.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

4.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供的产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

第五章 合同主要条款

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定以及苏州惠德普源企业咨询有限公司采购编号JSZC-320505-HDPY-G2026-0006号招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的2026年度苏州高新区草花种植项目采购事宜，签订本合同，以兹共同遵守。

一、项目名称：2026年度苏州高新区草花种植项目。

二、服务期限：一年（具体以甲方通知为准）。

服务地点：甲方指定地点。

服务进度：按招标文件规定。

服务质量要求：达到国家和省、市、区规定的技术标准。

三、合同价款及支付方式：

1.合同总金额为（人民币）：大写（            ），小写（          ）；以上报价应包括但不限于所需要的花木、种植基质（如草炭、珍珠岩、营养土等）、辅助材料、人工、机械、运输、仓储、安装、调试、保险、劳保、设计费、各种税费、绿化养护费用、管理费、利润、代理服务费、专利技术及养护期间等一切费用。

2.付款步骤：

2.1付款步骤：

①合同生效后，乙方向甲方提供合同金额5%的履约保证金。收到保证金后甲方向乙方支付合同金额10%的预付款。（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用关于预付款的规定。）

②本项目按单次种植次序进行结算：每次结算前，按照《苏州高新区草花种植养护考核办法》对乙方进行考核（考核办法如有修订的，按最新的考核办法执行），由甲、乙、监理方三方代表到现场组织验收草花品种、质量及观赏效果，根据甲、乙、监理方三方代表对项目现场签证结合投标时报价确定当次草花的实际结算价，支付当次完成项目实际金额。

③每次支付的合同价款=当次种植草花合同价×当次考核得分折合的百分比。

④合同期满后待本次乙方与下一轮中标单位完成交接后，甲方结清余款并退还5％履约保证金（无息），如因乙方原因影响下一轮中标单位进场养护，相关损失由甲方在未支付费用及履约保证金内予以扣除。(乙方每次申请资金时，需提供通过甲方验收的实际工作量证明等材料。)

2.2乙方开具发票或开具发票不符合规定的，甲方有权暂缓支付相应款项，因此产生的损失及违约责任由乙方承担。

2.3甲方支付此项费用外不再承担其他任何费用（包括个人），人员的薪金、福利、休假日补贴等由乙方付给，与甲方无关。

2.4根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.5政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

3.支付方式：数字人民币或银行转账支付。

乙方银行账户信息：

账户名：

开户银行：

银行账号：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

四、服务内容及要求（详见招标文件及乙方的投标文件）

五、验收相关要求：

1.验收要求参照《江苏省政府采购履约验收管理办法》相关要求执行。

2.验收时间：合同期限内。

3.验收标准：根据采购文件、乙方的投标文件、双方签订的合同文件及《江苏省政府采购履约验收管理办法》的相关规定和现行法律、规范。

4.任一项验收不合格的，乙方应负责在甲方限定的期限内完成整改，因整改而导致的费用和损失由乙方自行承担，若导致项目逾期的，乙方承担逾期违约责任。

5.甲方所有验收意见将以书面形式做出，因此除非甲方书面明示通过验收，否则任何其他行为均不代表甲方已验收合格。

六、不可抗力：

1.因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当自不可抗力发生后3日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在发出不可抗力通知后7日内提供书面证明。

七、违约责任：合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

1.甲方违约责任

1.1在合同生效后，甲方无合理理由要求终止服务的，应向乙方支付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格服务成果的，应当承担乙方由此造成的损失。

2.乙方违约责任

2.1乙方不能履行合同从而影响甲方正常工作的，应向甲方支付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方逾期完成任一阶段服务内容的，应与甲方协商，甲方仍要求乙方继续履行的，乙方应立即提供服务，并按照合同价款的每天万分之四支付逾期交付违约金，同时承担甲方因此产生的损失费用。

2.3乙方提供的服务不符合约定要求的，首次甲方有权责令乙方改正，之后每发生一次，乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，同时承担甲方因此产生的损失费用。

2.4乙方应提供符合服务所需的资质及营业执照等相关资料，并对资料的真实性负责。若乙方提供虚假材料的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付本合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方应予以补足。

2.5本合同的部分和全部都不得转包或分包；乙方将本合同的部分或全部转包或分包的，视为乙方根本违约，甲方有权直接解除本合同并要求乙方向甲方支付本合同总金额10%的违约金。同时，甲方有权立即向第三方购买服务以保证项目正常运行且购买费用由乙方无异议接受、承担；因乙方分包或转包而导致第三方向甲方追索任何费用或赔偿的，甲方承担或处理该追索的全部费用（包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等）均由乙方承担。

2.6乙方如有其他违反合同约定行为的，甲方有权视其违约严重程度及自身损失情况，要求乙方支付合同总金额10%的违约金，并赔偿甲方相应的损失。

2.7乙方应赔偿甲方的损失、支付给甲方的违约金以及其他根据本合同应支付给甲方的费用，甲方有权直接从未支付款项中予以扣除，不足部分有权要求乙方补足。

八、合同生效及其他：合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章，向甲方缴纳履约保证金后生效，生效后需网上备案。

九、合同的解除：

1.除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条和第二款规定及本合同约定的情况外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更及解除本合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响一方有权解除合同。

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后及时书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4.如乙方出现破产或丧失履行合同的能力，拒不配合验收与审计或其他甲方有权解除合同等情形的，甲方有权在任何时候以书面形式通知乙方终止合同并追究乙方违约责任，要求乙方返还已收到的合同款项。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权利。

5.如乙方出现违约行为，且甲方依据约定解除本合同的部分或全部内容的，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应承担购买类似服务所超出的此部分费用。

6.甲方根据本合同约定有权解除合同的，解除合同的通知自送达本合同首部填写的乙方地址后生效；若乙方拒绝签收或显示查无此人而导致解除合同的通知未能被乙方实际签收的，解除合同的通知自退回之日视为送达。

十、其他

1.乙方除应为相关人员提供必要的劳动保护条件并支付员工工资和缴纳正常的社会保险外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，乙方在合同期限内发生的一切安全责任事故均由乙方自行负责（保险种类由乙方自行选择）。

2.乙方应做好职工安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。

3.安全责任：乙方在执行合同规定的任务过程中，应严格执行国家安全生产有关法律法规规定，做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。因乙方履职不合格而发生的任何质量、安全事故，均由乙方承担责任，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

4.甲乙双方因合同发生争议，应在采购代理机构的主持下进行调解协商，协商不成的，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。甲方因处理乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立而产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

5.本合同之附件均为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十一、附则

1.合同份数：本合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，采购代理机构壹份，各份具有同等法律效力。

2.本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3.本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等法律效力。

4.未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但需向采购代理机构提交贰份备存。

5.本合同首部载明的地址为甲乙双方认可的相关文件、法律文书送达地址，任何一方如更换地址的，应于更换后3日内书面通知另一方，未通知的一方自行承担法院送达不能等不利后果。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：       法定（授权）代表人（签字）：

日期：    年    月    日           日期：    年    月     日

附件一：

苏州高新区草花种植养护考核办法

为进一步提高市政道路草花种植养护管理水平，不断加强市政道路草花种植养护考核力度，突出考核结果运用，不断提升草花种植养护水平，根据工作实际，制订本考核办法。

- 考核范围和对象

（一）考核范围：由区城管局负责养护管理或下达任务书的草花种植路段。

（二）考核对象：各草花种植养护单位。

二、考核内容

考核内容为种植更换、养护管理、安全生产、社会责任四个方面。

（一）种植更换

种植更换前是否报送施工方案经管理单位确认；现场种植前是否清理过季草花，整理地块、花箱土壤，对土壤进行疏松、平整，便于草花种植；种植草花是否植株健壮、色泽鲜艳、造型美观、每盆见花；种植时是否做到草花铺满花箱、地块，不露土、不空缺；更换完成后是否及时清理草花垃圾和泥土残留，冲洗干净路面等。

- 养护管理

养护管理包括水肥管理、病虫害防治、保洁除草、补植补缺、花期调控等日常管理。是否按时浇水、施肥，保证所种植草花长势强健、效果良好；是否安排专人定期巡视，如发现有死亡、缺棵、被偷盗、生长不良等情况及时更换补植；是否及时清除花箱、地块内垃圾，及时阻止偷盗等各种不文明现象，保证景观效果；是否及时发现病虫害，并制定相应治疗方案迅速实施；是否定期控制杂草，安排工人及时拔除草花种植区域内的杂草；是否做好花期调控，促使植株不断进行花芽分化，种植期内始终保持良好景观效果等。

- 安全生产

是否制定安全生产方案和应急救援预案并定期开展教育培训；是否配备专业安全员负责更换及养护现场安全生产事宜；更换、养护作业时是否摆放安全警示牌及足够间距的安全锥桶等警示提醒标识，作业时工人是否穿好安全反光马甲，在管理人员监督下有序施工；一段区域花箱种植完成后，安全管理人员是否同步前移安全设施，使得安全设施与现场种植进度同步；更换、浇水、补缺的作业车辆是否在尾部设置施工安全警示牌，是否打开双闪警示灯确保安全等。

- 社会责任

领导信箱、寒山闻钟、12345等投诉的处置回复情况；市、区城管巡查上报问题的整改反馈情况；文明城市创建、重大活动保障等各类专项行动的开展落实情况。

三、考核形式

（一）种植更换、养护管理、安全生产

区城管局每季草花对每一个草花种植养护项目的种植更换、养护管理、安全生产情况进行现场考核，分日常巡查得分和集中考核得分（其中日常巡查得分占30%，集中考核得分占70%），由考评人员按照考核表打分，每季生成考核评分表，统一建档管理。

（二）社会责任

1．发生作业安全文明事故或作业人员意外伤害伤亡的，未及时上报的，扣除季度综合得分1分。

2.领导信箱、寒山闻钟、12345平台投诉及市、区城管巡查上报的问题，处置回复不及时而超过工单处置时限的，每有一次扣除季度综合得分0.5-1分。

3.文明城市创建、重大活动保障等各类专项行动过程中，问题整改不及时造成不良影响的，或被各级领导点名批评的，每有一次扣除季度综合得分0.5-1分。

以上扣分项以事故报告、微信工作群截图、高新区社会综合治理联动平台工单处置情况截图及区公园和绿化管理处发出的整改通知单等作为扣分依据，计入每季考核总分中。

- 计分方式

每季综合得分=（日常巡查总分*30%+集中考核总分*70%） -社会责任分

- 结果运用

（一）通报制度

每季由区公园和绿化管理处将各单位考核情况，以季报形式发送至各单位。

（二）约谈制度

每季度开展一次约谈活动。由区公园和绿化管理处负责人对上一季度考核总分最低的单位主要负责人进行约谈。

（三）养护管理经费支付挂钩制度

综合每季草花考核得分情况，进行养护经费结算。考核实行百分制，每季考核得分在90分（含）以上，全额支付当季种植养护费；得分在90分以下，每扣一分（以满分100分计算），则核算扣除当季全额养护费的1%，以此类推。

| 附件二： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州高新区草花种植养护考核评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种植养护单位： |  |  | 种植养护地点（面积）： |  |  |  | 年 月份 |  |
| 序号 | 内容 | 要求 | 考核标准 | 分值 | 评分 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 日常巡查分 | 集中考核分 | 实得分 |  |
| 一 | 种植更换 | 按图施工、清理土壤、花色鲜艳、造型美观、搭配得当、工完场清等 | 种植更换前报送施工方案经管理单位确认 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 种植前清理过季草花，整理地块、花箱土壤，对土壤进行疏松、平整 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 种植草花植株健壮、色泽鲜艳、造型美观、每盆见花 | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 种植草花铺满花箱、地块，不露土、不空缺 | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换完成后及时清理草花垃圾和泥土残留，冲洗干净路面 | 6 |  |  |  |  |
| 二 | 养护管理 | 做好水肥管理、病虫害防治、保洁除草、补植补缺、花期调控等 | 按时浇水、施肥，保证所种植草花长势强健、效果良好 | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安排专人定期巡视，发现死亡、缺棵、被偷盗、生长不良等情况及时更换补植 | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 及时清除花箱、地块内垃圾，及时阻止偷盗等各种不文明现象，保证景观效果 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 及时发现病虫害，并制定相应治疗方案迅速实施 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 定期控制杂草，安排工人及时拔除草花种植区域内的杂草 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 做好花期调控，促使植株不断进行花芽分化，保证种植期内始终保持良好景观效果 | 6 |  |  |  |  |
| 三 | 安全生产 | 制定安全生产方案和应急预案、配备安全员、现场作业做好安全措施等 | 制定安全生产方案和应急救援预案并定期开展教育培训 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 配备专业安全员负责更换及养护现场安全生产事宜 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 作业时摆放安全警示牌及足够间距的安全锥桶等警示提醒标识，作业时工人穿好安全反光马甲，在管理人员监督下有序施工 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一段区域花箱种植完成后，安全管理人员同步前移安全设施，使安全设施与现场种植进度同步 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换、浇水、补缺的作业车辆在尾部设置施工安全警示牌，打开双闪警示灯确保安全 | 6 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 四 | 社会责任 | 社会责任分以事故报告、微信工作群截图、高新区社会综合治理联动平台工单处置情况截图及区公园和绿化管理处发出的整改通知单等作为扣分依据，直接扣除。 |  |  |  |  |  |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：实得分=（日常巡查得分*30%）+（集中考核得分*70%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核人： |  |  |  |  | 种植养护单位负责人： |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |

注：考核办法如有修订的，按最新的考核办法执行。

第六章 评标方法、评分标准

一、评标方法：

1、本次招标评标采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

二、综合评分标准【适用于采购包1、采购包2、采购包3、采购包4】：

（一）价格基准分：10分

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

第一步：投标报价不超过最高限价的，为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效报价中满足采购文件实质性要求，且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为10分，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分＝（基准报价/投标报价）×10%×100

（二）养护服务方案：70分

1、整体服务方案比较：整体服务方案应满足采购文件基本要求。方案最完整、科学、合理、全面、内容详实且具有可行性的得10分；方案较为完整、较为合理但有微小缺陷、内容较为详尽且具有可行性的得7分；方案缺略、片面、或存在缺陷，可行性的一般的得3分；不提供不得分。

2、应急突发事件的处理：提供针对本项目的突发事件应急预案处理，提供内容科学合理、全面完善、切实可行、针对性强、实施便捷的得10分；提供内容科学合理、全面完善、切实可行的得7分，提供内容科学合理，可行性一般的得3分；未提供相关内容不得分。

3、针对本项目的项目工作人员安排，包括各专业工种人员的配备以及劳动力安排等：项目工作人员安排计划合理，组织管理体系科学，能够有效实施养护管理工作的得10分；项目工作人员安排计划较合理，组织管理体系较科学，能够实施养护管理工作的得7分；项目工作人员安排计划简单，组织管理体系笼统，基本能实施养护管理工作的得3分；无该部分方案内容者不得分。

4、针对本项目的花箱草花种植技术方案，包括花箱草花的种植技术、病虫害防治措施等：技术方案科学合理，重点突出，针对性强的得10分；技术方案合理，有重点，具有针对性的得7分；技术方案总体简单，重点模糊，针对性不强的得3分；无该部分方案内容者不得分。

5、针对本项目的设施维护管理措施，设施维护管理措施科学合理，重点突出，针对性强的得10分；设施维护管理措施合理，有重点，具有针对性的得7分；设施维护管理措施总体简单，重点模糊，针对性不强的得3分；无该部分方案内容者不得分。

6、针对本项目的花箱草花养护管理方案，包括养护档案管理制度、安全文明措施等：花箱草花养护管理制度完善，程序规范，责任明确，可操作性强的得10分；花箱草花养护管理制度相对完善，程序相对规范，责任比较清晰，具有可操作性的得7分；花箱草花养护管理制度笼统，程序欠规范，责任基本明确，总体基本具有可操作性的得3分；无该部分方案内容者不得分。

7、针对本项目的保洁工作及废弃物处理方案，包括保洁、土方清理、杂草及枯萎花株处理等：保洁工作及废弃物处理方案完整，科学合理，措施有效扎实，针对性强的得10分；保洁工作及废弃物处理方案较完整，措施有效，有针对性的得7分；保洁工作及废弃物处理方案欠完整，措施基本有效的得3分；无该部分方案内容者不得分。

（三）投标单位投入本项目人员比较（6分）

1、拟投入本项目的项目负责人（不得与技术负责人、资料员重复）具有园林绿化及相关专业高级及以上职称的得2分；具有园林绿化及相关专业中级职称的得1分；其余不得分。【投标文件中须提供项目负责人职称证书扫描件及投标单位为其缴纳的最近一期的社保缴纳证明扫描件，否则不得分。】

2、拟投入本项目的技术负责人（不得与项目负责人、资料员重复）具有园林绿化及相关专业中级及以上职称的得2分；具有园林绿化及相关专业初级职称的得1分；其余不得分【投标文件中须提供技术负责人职称证书扫描件及投标单位为其缴纳的最近一期的社保缴纳证明扫描件，否则不得分】。

3、拟投入本项目的资料员（不得与项目负责人、技术负责人重复）具有园林绿化及相关专业中级及以上职称的得2分；具有园林绿化及相关专业初级职称的得1分；其余不得分【投标文件中须提供资料员职称证书扫描件及投标单位为其缴纳的最近一期的社保缴纳证明扫描件，否则不得分】。

注：“园林绿化及相关专业”，指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。

（四）投标单位养护车辆情况比较（2分）

1、投标单位每提供一辆洒水车得1分，最高得1分；

2、投标单位每提供一辆轻（小)型专项作业车或轻（小）型自卸货车或轻（小）型普通货车得1分，最高得1分。

注：以上车辆可以自有、租赁或承诺中标后购买，提供自有车辆的须提供行政证，产权证；提供租赁车辆的须提供车辆租赁合同及对应行驶证；承诺中标后购买的须提供车辆中标后购买承诺函（格式自拟），否则不得分。

（五）投标单位综合实力比较（12分）

1、投标单位自2023年1月1日（时间以合同签订日期为准）至今履约过的类似项目：有一个得2分，最高得2分。【投标文件中提供完整的合同扫描件及与合同名称相对应的发票联（或记账联）扫描件，每个合同至少提供服务发票一张，否则不得分】

2、投标单位具有质量管理体系证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系证书，每提供一种证书的得2分，最高得6分。【投标文件中须提供认证证书扫描件或提供该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站上查询的页面完整截图，否则不得分】

3、投标单位2023年1月1日至今获得过政府部门颁发的荣誉或表彰的，每提供一项得2分，最高得4分。【投标文件中须提供获奖证书扫描件或网上公示截屏等证明材料，否则不得分】

（全文完）