
江苏省梅村高级中学2026年艺体楼、图书馆及心理健康发展中心建设项目

工程量清单编制说明

工程概况：
工程名称：江苏省梅村高级中学2026年艺体楼、图书馆及心理健康发展中心建设项目
建设单位：江苏省梅村高级中学
建设地点：江苏省梅村高级中学内
建设规模及结构：拆除工程、装修工程、安装工程；

拆除工程主要包括：原室内天棚面拆除、墙面块料拆除、墙面涂料铲除、隔墙拆除、地面块料拆除、玻璃门拆除、零星水电设施拆除等工程；

装饰工程主要包括：轻质墙砌筑、钢结构骨架、金属隔断、铝格栅吊顶、碳晶板吊顶、石膏板吊顶、地砖铺装、地面石材铺装、地板铺设、墙顶面涂料、墙面艺术涂料、铝塑板墙面、碳晶板墙面、木饰面板墙面、金属板墙面、石材墙面、金属门窗等工程；

安装工程主要包括：装饰工程中配套的强弱电铺设、给排水铺设、智能化铺设及设备安装等工程;

具体详见招标清单。
编制依据：

资料依据：由无锡市城市设计院有限责任公司设计，招标人确认并提供的招标图纸及使用要求。

计量依据：《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856-2024工程量计算规则。

计费依据：《江苏省建设工程费用参考》（2026）、《2026江苏省建筑与装饰工程消耗量》、《2026江苏省通用安装工程消耗量》、《2009江苏江苏房屋修缮工程计价表（土建）》、《关于省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》（〔2019〕19号）、《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号）、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）。
本工程招标文件。
工程招标范围：

招标图纸及工程量清单范围内包括砌筑体拆除、零星钢结构、室内装修、水电安装、强弱电铺设、给排水铺设、智能化铺设等工程均纳入本次施工标段范围。
需说明事项：

本工程量清单所列的工程量按招标人提供的招标图纸计算的，作为投标报价的基础，工程进度款支付时以由中标人申请、监理审核、跟踪审计复核、招标人核准的实际完成工作量为依据，竣工结算以最终审计单位核实的工程量为准。
清单项目的“工程内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有的工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中，清单项目特征描述中没有体现完全的，施工中又必须要发生的工作内容所需的费用也应包括在投标报价的综合单价内。

工程量清单中主要材料有指定的规格、品牌、型号、等级的，投标单位按指定的规格品牌、型号、等级任选一种进行自主报价并标明所选品牌；其余材料均由投标单位按清单和图纸中的要求自主报价，报价时应详细注明材料的规格、品牌、型号、等级等。
工程量清单中有个别分部项目与图纸表示不明或缺项时，请按项目特征描述及“建筑工程质量验收规范”等相关规定做法报价。工程量清单内项目特征描述与技术要求相矛盾时，以技术要求为准。投标单位报价时，除工程量清单项目特征描述的内容必须满足外，同时必须满足设计规范、设计图纸、施工规范的要求。
工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删改。投标报价时，单位汇总表的格式应严格按照清单给出的格式进行报价。
投标人在拿到工程量清单后必须严格按此清单数量自主报价，并充分考虑风险因素（充分考虑工程建设周期内（工程开工至竣工验收通过）市场价格波动风险等因素），风险费用应计入投标报价。实际工程量与清单中工程量不符，竣工结算时只调整实际工程量与清单中工程量之差，综合单价不能调整。

投标人在编制报价文件时发现本清单说明部分内容若与招标文件有矛盾时，投标人应提供书面提疑，要求书面澄清，若提疑阶段已过时发现，则以招标文件为准。

投标人对招标文件（包括工程量清单的项目特征描述）有疑义的，应在招标文件规定的提疑时间内向招标人提出；招标人的答疑，可作为工程计量、计价的依据；招标完毕后招标人不再受理投标人提出的关于招标文件的异议。

投标人可根据各自施工组织设计采取的施工方案考虑相应增加或减少措施项目，措施项目费用除规定可调整外竣工结算时不再调整。

投标人在编制报价文件时发现本清单说明部分内容若与招标文件有矛盾时，投标人应提供书面提疑，要求书面澄清，若提疑阶段已过时发现，则以招标文件为准。

各投标单位必须按招标文件及工程量清单提供的格式报价。分部分项单项工程清单计价表的项目名称内容中应包含项目特征描述内容（也可将项目特征描述单列）；分部分项单项工程清单综合单价分析表必须体现二级子目（反映所套定额）组成、费用组成；措施性项目费分析表按费率计取的必须体现相关费率。

在招标文件中注明：施工范围的材料上下楼运输等工作由施工单位综合考虑。

自进场之日起，中标人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。施工期间，如发生损失，应由中标人负责赔偿。

本工程质量、材料、施工等的特殊要求：详见招标文件。

招标人自行采购材料的名称、规格型号：无。

其他说明：

本工程按规定计取安全生产费、文明施工费、环境保护费、临时设施费、已完工程及设备保护费、建筑工人实名制费用竣工结算时按相关政策性文件规定结算。

投标报价时应充分考虑现场部分拆改后，遗留部分成品材料、设备（如栏杆、管道、桥架、分管等）的现场保护，成品保护费用竣工结算时不再调整。保护措施及使用材料由投标人自行考虑。

投标报价时应充分考虑各专业的拆除费用。残值部分归属中标单位即施工单位。拆除费用包含施工现场所有需拆除内容及现场堆放、包袋上车、外运堆场、建筑垃圾消纳等所有费用，竣工结算时不再调整。

材料的检验试验费：承包人自检100%，不论自检或委托检验，有关检验试验费用由承包人承担，检验试验费的结算按规定执行。

本工程中砂浆均使用预拌砂浆；混凝土均使用商品混凝土，砼输送方式自行考虑。

所有装饰面成品保护等相关工序，投标单位报价时均应考虑在投标报价中，在竣工结算审计时不得因为在投标时未报价而要求调整。

所有装饰面石材、墙地砖投标单位报价时均应考虑石材磨边、酸性打蜡、防污、成品保护、打磨、防腐、嵌缝、阳角对边等相关工序，在竣工结算审核时不得因为在投标时未报价而要求调整。

本工程在全部完成后需清扫保洁交付建设单位。
暂列金额：

暂列金为：0万元。

材料暂估价：

材料暂估价为：0万元。

专业暂估价：

专业暂估价：无

不可竞争费用一览表：

本表中所标明的有关规费为不可竞争费用。

不可竞争费用一览表

	序号
	项目名称
	装饰
	修缮
	安装

	1
	安全生产费
	3.8%
	2.9%
	1.5%

	2
	税金
	9%
	9%
	9%


主要材料、设备品牌选择表：

详见附件1：
	材料品牌表

	序号
	材料名称
	推荐品牌

	装饰工程

	1
	地胶2.0mm
	欧晨
	丽圣
	梦塑

	2
	地板
	聚美客
	欧派格雅
	卡罗迩

	3
	纸面石膏板
	龙牌
	泰若
	泰山

	4
	轻钢龙骨
	宗城
	龙牌
	泰山

	5
	内墙乳胶漆
	嘉宝莉
	立邦
	多乐士

	6
	木门
	重庆格兰
	金凯德
	森宏润

	7
	红丹防锈漆
	中涂化工
	湘江涂料
	金鱼涂料

	8
	调和漆
	三棵树
	立邦
	多乐士

	9
	木工板
	泰山程顺
	绿野
	福牌

	10
	钢制门、甲级钢质防火门
	八方门窗
	钱一塔
	金德福

	11
	墙、地砖
	冠珠
	罗马
	亚细亚

	12
	阻燃板
	兔宝宝
	千年舟
	玖伍贰柒

	13
	铝方通
	万科龙
	龙仕达
	特隆达

	安装工程

	1
	配电箱内主要元器件
	人民电气
	德力西
	施耐德

	2
	塑料管
	中财
	联塑
	伟星

	3
	电缆电线
	江南
	明珠
	上上

	4
	灯具
	亚美
	雷士
	奔豪

	5
	开关插座
	德力西
	公牛
	施耐德


本项目中属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人提供3个或3个以上以上符合本项目要求的不同厂家品牌的同档次产品供投标人在合同履行过程中进行选择，投标人拟增加厂家或品牌的，应在招标文件规定的澄清答疑期限结束之前提出，且拟增加厂家或品牌满足或相当于招标文件中明确的技术标准和质量要求的，经由招标人同意列入工程实施期间的品牌选择范围，未经招标人同意的品牌则不在工程实施期间的品牌选择范围以内。工程实施过程中若列明品牌有哄抬物价之类的恶意行为发生，发包人有权弃用，并在不增加费用的基础上而另行选择推荐品牌以外的同档次材料、设备。合同实施时无论招标人使用推荐品牌中的任一品牌，中标人不得对中标的综合单价再做调整。
