江苏省统计局历史数据迁移及治理服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320000-JCEC-C2026-0173（ZZ066026V7ZC01881）

采购人：江苏省统计局

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2026年6月

- 目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 竞争性磋商须知	4

第三章 评标标准	13

第四章 采购需求	17

第五章 合同主要条款	22

第六章 磋商响应文件格式及附件	26

第一章 竞争性磋商公告

江苏省统计局历史数据迁移及治理服务项目采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年6月16日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-C2026-0173（ZZ066026V7ZC01881）

1.2项目名称：江苏省统计局历史数据迁移及治理服务项目

1.3预算金额：144万元

1.4最高限价：144万元

1.5采购需求：为保障业务流程连续、留存历史数据资产并满足合规追溯需求，拟采购江苏省统计局历史数据迁移及治理服务，将原数据中心平台历史数据迁移至现有环境。迁移数据包括2012-2022年的联网直报数据基层表1000余张以及2016年以来的综合数据表1100余张，需对每张表重新元数据化并迁移数据入库，完成数据一致性校验，确保历史数据完整准确迁移，实现业务无中断平稳衔接。具体需求详见磋商文件第四章采购需求。

1.6合同履行期限：2026年9月1日至2027年4月30日。

1.7行业划分：信息技术服务业

1.8本项目不接受联合体响应。

1.9本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年度的财务报告，或磋商截止时间前六个月内银行出具的资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
	（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
	（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
	（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1时间：自本项目竞争性磋商公告发布之日起5个工作日（北京时间）

2地点：江苏政府采购网

3获取方式：网上下载

四、响应文件提交

4.1截止时间：2026年6月16日9时30分（北京时间）

4.2地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）

五、开启

5.1时间：2026年6月16日9时30分（北京时间）

5.2地点：“苏采云”网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1本项目在江苏政府采购网网站发布公告。

2勘察现场或答疑：不集中组织

3供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。
	操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
	首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。 
	“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
 	4有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1采购人信息

名称：江苏省统计局

地址：南京市建邺区汉中门大街 145 号

联系方式：025-83590733

8.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1002室

联系方式：徐浏东025-86638523

电子邮箱：xuld@jcec.cn

8.3项目联系方式

项目联系人：徐浏东

联系方式：025-86638523

第二章 竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 磋商文件

- 磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商须知

第三章  评标标准

第四章  采购需求

第五章  合同主要条款

第六章  磋商响应文件格式及附件

- 磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4磋商响应文件应按照竞争性磋商文件的规定编写并制作目录。

6.5供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。

7.4磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3） 第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《采购需求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6磋商响应文件的价格内容

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用（包括但不限于技术资料、设计成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》等标明标的的单价、总价等。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

7.7磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

7.8如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以上述网站发布的磋商文件为准。

8、磋商保证金：无

四、磋商响应文件的递交与解密

9.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

9.2供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

9.3供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

10、联合体

无

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

13.3磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

13.5磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的；

（2）响应文件所报的投标价格超过磋商文件规定的预算价、限价的；

（3）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“★”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）

（4）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

（5）供应商未按照磋商文件要求签章的。

13.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

13.9 磋商小组启动异常低价响应审查的情形和具体要求：

13.9.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于本项目最高限价45%的，即响应报价<本项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

13.9.2 磋商小组启动异常低价响应审查后，属于13.9.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于13.9.1条第（3）项情形的，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

13.9.3磋商小组会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

13.9.4异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

14、评分方法和标准

14.1采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、投标响应性等。

14.3评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

15.4成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16、签订合同

16.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

16.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

17.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

18、投诉

18.1供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

18.6任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标采购代理机构纪检监察部门）

七、诚实信用

19.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

八、磋商费用

20.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

20.2 本次采购，成交供应商按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》规定收费标准的75%收取计算，在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。

九、其它

21.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10（小数点保留两位） | 10 |
| 技术方案(52分) |  |  |  |
| 1 | 数据盘点与迁移策制定方案 | 方案需完整覆盖对2100+张表的数据格式、类型及约束条件的规范性盘点，全面分析源端与目标现有环境在字符集编码、数值精度、日期时间函数、大对象存储四方面的差异，并制定“无损直迁+深度适配”策略，明确映射规则、断点续传机制及回退预案。 方案思路清晰、内容完整、措施具体，完全覆盖上述所有要点且科学可行，得5分； 方案对上述要点进行了阐述，但缺少部分细节或与需求匹配度一般，存在一至两项不足，得3分；方案未能完整或准确描述，缺少两项及以上关键内容或明显偏离项目需求，得1分； 未提供方案得0分。 | 5 |
| 2 | 数据质量检测方案 | 方案需对源端2100+张表进行全量质量检测，覆盖完整性、一致性、唯一性、有效性、格式规范性等维度，并重点检测日期格式标准度、数值精度、枚举值（代码集）合规性、特殊字符编码、主外键约束等。 方案检测维度全面、重点突出、方法具体可行，完全覆盖上述所有要点且逻辑清晰，得5分； 方案对上述内容进行了阐述，但缺少个别维度或重点检测项，或细节不够充分，得3分；方案未能完整覆盖关键检测内容，缺少多个维度或明显偏离项目需求，得1分； 未提供方案得0分。 | 5 |
| 3 | 元数据及制度修订方案 | 方案需在现有环境中按业务需求，对业务元数据及各类调查制度进行修订维护，明确覆盖制度元数据、指标元数据、报表元数据、分组元数据、目录元数据、统计方法等6类元数据，并充分考虑本次迁移涉及的2012—2022年联网直报基层表1000余张及2016年以来综合数据表1100余张的元数据适配。 方案全面覆盖6类元数据维护内容，修订思路清晰、与迁移表数据匹配度高、措施具体可行，得5分； 方案对元数据维护和表数据适配进行了阐述，但存在部分类别缺失或细节不足，得3分； 方案未能完整覆盖6类元数据或明显偏离业务需求，得1分； 未提供方案得0分。 | 5 |
| 4 | 现有环境适配与迁移实施方案 | 方案需在现有数据库中重建表结构，对存储过程、函数、触发器、索引等进行迁移与适配改造，确保现有硬件环境下运行性能不降级；先行迁移非活跃历史数据以验证流程，按业务领域或年份分批次迁移核心数据，迁移期间对源端新增数据进行实时同步；采用新旧系统双轨并行模式，配置异常告警及应急回退方案，确保历史数据完整准确迁移，实现业务无中断平稳衔接。 方案覆盖上述全部环节，迁移与适配措施具体、并行及回退机制清晰、可行性高，得5分； 方案对主要环节进行了阐述，但缺少部分细节（如同步策略、性能验证、双轨并行具体方式等）或措施不够完善，得3分； 方案未能完整覆盖关键步骤或明显偏离迁移实施要求，得1分； 未提供方案得0分。 | 5 |
| 5 | 业务规则梳理与校验方案 | 方案需在数据迁移后，运行业务规则校验引擎，对综合表数据进行逻辑验证，确保数据符合当时的统计制度；同时选取典型历史报表，在源端与迁移后进行结果对比，保证业务规则执行零偏差。 方案完整覆盖规则校验引擎的运行机制、综合表逻辑验证方法、典型报表对比策略及零偏差保障措施，思路清晰且可行性强，得6分； 方案对上述内容进行了阐述，但缺少部分细节或措施不够完善，得3分； 方案未能完整覆盖关键校验环节或明显偏离业务规则验证要求，得1分； 未提供方案得0分。 | 6 |
| 6 | 关键技术方案 | 方案需明确关键技术指标要求内容，承诺并给出实现路径。 方案对所有指标均有明确承诺，并提出具体可行的验证或保障措施（如测试方法、监控手段、回退演练等），逻辑完整严密，得6分； 方案覆盖大部分指标，但缺少部分指标的保障细节或措施不够具体，得3分；方案遗漏多项关键指标或措施明显不可行，得1分； 未提供方案得0分。 | 6 |
| 7 | 实施方案 | 投标人需针对项目实施所涉及的项目管理、团队管理、实施计划等内容来规划清晰、合理的实施管理方案。评委对方案的需求贴合程度、完整度、合理性、针对性等进行综合比较。 方案优于采购需求的得5分； 方案符合采购需求的得3分； 方案不符合或未提供方案的得0分。 | 5 |
| 8 | 应急保障方案 | 投标人根据提供的应急保障方案（故障分级与响应机制、应急组织架构与职责、重大故障应急预案）等每项内容详细、具体、可操作等进行评分： 应急保障方案优于需求得5分； 应急保障方案符合需求得3分； 应急保障方案不符合或未提供得0分。 | 5 |
| 9 | 项目验收方案 | 投标人提供项目验收方案，方案内容包括但不限于验收组织计划、验收步骤等。评委对方案的需求贴合程度、完整度、合理性、针对性等进行综合比较。 方案优于采购需求的得5分； 方案符合采购需求的得3分； 方案不符合或未提供方案的得0分。 | 5 |
| 10 | 售后服务方案 | 投标人提供项目售后服务方案，方案内容包括但不限于售后服务与响应、运维体系建设、培训服务等。评委对方案的需求贴合程度、完整度、合理性、针对性等进行综合比较。 内容优于需求，得5分； 内容符合需求，得3分； 内容不符合需求或未提供得0分。 | 5 |
| 商务部分（38分） |  |  |  |
| 1 | 企业资质分 | 1.投标人具有有效期内ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，得2分； 2.投标人具有有效期内ISO27001信息安全管理体系认证证书，得2分； 3.投标人具有有效期内ISO9001质量管理体系认证证书，得2分； 4.投标人具有有效期内ITSS信息技术服务标准符合性证书2级及以上，得2分 注：需提供有效期内的认证资质证明复印件并加盖公章，未提供不得分。 | 8 |
| 2 | 知识产权情况 | 1.投标人具备与元数据管理平台相关的软件著作权证书，得2分； 2.投标人具备与数据治理平台产品相关的软件著作权证书，得2分； 3.投标人具备与应用迁移平台相关的软件著作权证书，得2分。 注：提供证书扫描件并加盖公章，若提供的著作权名称表述与本文件要求所描述的关键字样不一致，需提供对应的证明材料，能够证明提供的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且专家小组认可的，视同符合要求。否则不得分。承诺开标后原件备查。 | 6 |
| 3 | 项目人员 | #### （1）项目经理： 投标人应为本项目配备项目经理1名，项目经理具有高级信息系统项目管理师证书得3分，不提供不得分。 （2）项目技术服务团队： 投标人应为本项目配备项目技术人员团队，团队具有高级数据库管理工程师证书、ITSS IT服务项目经理证书、CISP注册信息安全专业人员证书、高级信息安全管理工程师证书的，每提供1个得1.5分，最多得6分，不提供不得分。 #### 注：同一个证书不重复得分；投标人需提供上述人员有效证书复印件，及投标人在投标截止日期前近半年任意一个月为其缴纳的社保证明并加盖投标人公章。 #### (3)驻场服务要求 #### 投标人针对本项目服务要求，现场实施人员配置不少于2人，并提供加盖公章的现场实施人员承诺函以及实施人员在投标截止日期前近半年任意一个月为其缴纳的社保证明并加盖投标人公章，得1分；不提供或承诺内容不符合要求不得分。 | 10 |
| 4 | 业绩 | 自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人承担过与本项目工作内容相同或类似（数据管理，数据处理，历史数据迁移）的服务案例：每提供一个业绩证明得3分；最高得12分。 注：①同一业绩不重复计分； ②投标文件中提供合同复印件（必须至少包括合同首页、合同内容页、合同金额页和合同签字盖章页），原件备查； ③合同上没有明确注明合同签订日期的业绩不予得分； | 12 |
| 5 | 信息安全承诺 | 投标人应就项目人员、相关文档资料、系统代码及页面等做系统数据安全承诺说明，并加盖公章：（承诺内容及格式自拟） 提供相关承诺内容得2分，未提供不得分。 | 2 |

说明：

所有认证、证明和业绩均需提供有效的复印件（扫描件），原件备查。

1.小微企业价格扣除

1.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 采购需求

## 一、功能要求

### （一）概述

为保障业务流程连续、留存历史数据资产并满足合规追溯需求，拟采购江苏省统计局历史数据迁移及治理服务，将原数据中心平台历史数据迁移至现有环境。迁移数据包括2012-2022年的联网直报数据基层表1000余张以及2016年以来的综合数据表1100余张，需对每张表重新元数据化并迁移数据入库，完成数据一致性校验，确保历史数据完整准确迁移，实现业务无中断平稳衔接。

### （二）服务地点、期限

服务地点：江苏省统计局

服务期限：2026年9月1日至2027年4月30日。

### （三）服务目标

按照江苏省统计局的工作需要，完整、准确迁移2012-2022年联网直报基层表及2016年以来综合数据表，对历史数据重新进行标准化元数据化，建立可追溯、可理解的统计数据资产库。实现从原环境到现有环境的全栈平滑迁移，确保迁移期间及切换后业务系统平稳衔接，历史数据查询与统计分析功能不受影响。

- 服务内容及要求

#### 1.数据盘点与迁移策略制定

对需迁移的2100+张表进行盘点，确认数据格式、类型、约束条件的规范性，分析源端与目标现有环境在字符集编码、数值精度、日期时间函数、大对象存储等方面的细微差异。制定“无损直迁+深度适配”方案，明确映射规则、断点续传机制及回退预案。

#### 2.数据质量检测

对源端 2100+ 张表进行全量梳理，覆盖完整性、一致性、唯一性、有效性、格式规范性等维度。重点检测日期格式标准度、数值精度、枚举值（代码集）合规性、特殊字符编码、主外键约束等。

#### 3.元数据及制度修订

按照江苏省统计局的业务需求，在现有环境中对江苏省统计局业务元数据及各类调查制度进行修订维护。元数据维护包括：制度元数据、指标元数据、报表元数据、分组元数据、目录元数据、统计方法等6类元数据。本次迁移数据包括2012-2022年的联网直报数据基层表1000余张以及2016年以来的综合数据表1100余张。

#### 4.现有环境适配与迁移实施

在现有数据库重建表结构，迁移并改造存储过程、函数、触发器、索引，确保在现有硬件环境下运行性能不降级。先行迁移非活跃历史数据验证流程，按业务领域或年份分批次迁移核心数据，迁移期间对源端新增数据进行实时同步。采用新旧系统双轨并行模式，配置异常告警及应急回退方案，确保历史数据完整准确迁移，实现业务无中断平稳衔接。

#### 5.业务规则梳理与校验

在迁移后，运行业务规则校验引擎，对综合表数据进行逻辑验证。验证数据是否符合当时的统计制度。选取典型历史报表，在源端和迁移后的结果，确保业务规则执行零偏差。

#### 6.关键技术指标要求

数据完整性:迁移成功率100%，记录数零误差。

数据准确性:数值精度100%保留（无舍入误差）；字符集转换100%正确；业务逻辑一致性100%。

元数据覆盖率:2100+张表的业务元数据（口径、定义）覆盖率达100%。

现有性能:核心查询语句在现有环境下的响应时间≤原环境响应时间。

业务连续性:切换过程核心业务中断时间≤4小时，具备秒级回退能力。

安全性:全程无敏感数据泄露，操作审计日志覆盖率100%。

兼容性:存储过程、触发器等对象在现有数据库编译通过率100%。

- 商务要求

- 实施及团队要求

#### 1.工期要求

按合同要求有效期内完成全部项目内容，并通过采购人组织的合同验收，正式交付使用；合同验收后，投标人需持续提供质保服务。

#### 2.交付地点

按照采购人要求的交付地点实施，项目组核心成员需按采购人要求提供驻场服务。

#### 3.实施要求

投标人须制定科学合理的实施方案，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系。项目实施期间，投标人需按照采购人要求开展工作，严格按照监理规范要求实施，及时向采购人提交报审报验申请，对采购人提出的问题及时响应、及时整改。

投标人具备软件技术开发、数据治理、数据管理等技术服务能力，在高新技术服务方面有科学完善的服务体系，可保证项目全过程的服务质量。

为保障项目的顺利实施，投标人应合理组建本项目的实施团队，提供合理数量的驻场人员。项目实施团队应由项目经理（本项目）其他成员组成，项目经理需全面统筹项目进度、协调内部资源、响应采购人需求，采购人所有与项目相关的指令传达、问题咨询、进度问询、异议沟通等事项，均通过该项目经理统一对接。

#### 4.付款要求

下列款项以人民币方式按照以下进度由采购人办理支付。

合同签订且收到投标人提供的发票后，采购人十五个工作日内支付合同总额的60%；

项目通过验收且收到投标人提供的发票后，采购人十五个工作日内支付合同总额的40%。

### （二）合同验收要求

按时完成服务合同约定的服务内容，服务质量满足服务合同要求并提交项目验收文档资料。

### （三）售后服务要求

在验收合格后，投标人须提供1年免费质保服务。免费质保期从验收合格之日起计算。

质保期间发生的任何异常故障和损坏（人为损坏除外）引起的费用应由投标人负责。在发生故障后，对关键故障和核心业务支持7×24小时响应，对于一般故障，可确保技术人员2小时内抵达现场、12小时内解决，实现业务中断影响最小化。

质保期内所提供技术服务涉及的费用含在合同总价中（即项目质保期为免费服务）。质保期内，投标人应提供相关数据服务，以保障系统安全稳定运行。

### （四）项目保密要求

1.投标人需与采购人签署保密协议书。投标人对本项目中涉及的所有信息有保密义务，未经采购人书面认可，不得向任何第三方提供相关项目文档、系统数据或接触到的所有数据等，不得用于本项目之外的任何其他用途。

2.投标人服务人员需签署保密承诺后方可上岗工作，并必须遵守保密义务,不得泄露、篡改、私自留存或删除项目相关信息。因投标人（或其员工）原因引起信息泄露，投标人承担相应的法律责任。

### （五）项目团队要求

#### 1.项目经理

投标人应为本项目配备项目经理1名。

#### 2.技术服务团队

投标人应为本项目提供技术服务团队。

#### 3.服务团队要求

由于本项目涉及大量统计局应用及数据处理工作，投标人在配置项目人员时，应充分考虑项目人员的稳定性因素，在保证项目人员的技术能力、业务水平、项目工作经验满足项目要求的前提下，通过选派连续工作多年的技术骨干参与项目服务工作；同时服务人员应对统计业务熟悉，应具有相关统计系统实施服务工作经验。同时需保证实施人员稳定，未经采购方同意，不得变更实施人员。

（1）投标人应根据本项目需求提供相应的服务力量，需要为本项目配置项目经理，负责整体协调、联络和进度把控，确保服务对象能实时联系到服务人员并解决问题。

（2）要求投标人在服务合同生效后7天内，完成服务团队组建并安排2人到达采购人指定地点进行驻场服务。

（3）服务工程师需熟悉统计业务，具备较强的系统数据迁移验证能力，能够及时高效地完成服务对象交办的服务内容。

（4）需提供服务工程师电话、邮箱联系方式，并确保7*24小时的电话快速响应，及时处理相关问题；需提供应急服务支持人员电话，在非工作日或非上班时间的紧急事宜响应和处理。

（5）投标人更换项目经理时，需至少提前一个月书面通知采购人，征得采购人书面同意后方可更换，更换前必须做好相关工作交接，及时更新项目团队组织架构。

（6）投标人更换其他服务工程师（除项目经理）时，需至少提前20天书面通知采购人，并提前在内部做好培训和工作交接，征得采购人书面同意后方可更换。

（7）如采购人对服务工程师不满意，提出更换需求时，投标人必须在采购人反馈后的10个工作日内给予更换，并做好相关工作交接。

### （六）技术方案要求

投标人应具有较高的IT服务能力水平，具有与本项目类似相关的经验，提供需求理解及技术方案支撑。具体包括数据盘点与迁移策略制定、数据质量检测、元数据及制度修订、现有环境适配与迁移实施、业务规则梳理与校验、关键技术、实施方案、应急保障方案和售后服务方案。

1.数据盘点与迁移策略制定方案

投标人根据对项目需求的理解，制定数据盘点与迁移策略制定方案，明确数据迁移映射规则、断点续传机制及回退预案。

2.数据质量检测方案

投标人根据对项目需求的理解，制定数据质量检测方案，重点检测数据日期格式标准度、数值精度、枚举值（代码集）合规性、特殊字符编码、主外键约束等。

3.元数据及制度修订方案

投标人应根据江苏省统计局的工作要求，制定统计元数据及制度修订方案，包括：制度元数据、指标元数据、报表元数据、分组元数据、目录元数据、统计方法等元数据。

4.现有环境适配与迁移实施方案

投标人根据项目对需求的理解，制定现有环境适配与迁移实施方案，至少包含性能保障、分批次平滑迁移、增量实时同步等。

5.业务规则梳理与校验方案

投标人根据对项目需求的理解，制定业务规则梳理与校验方案，包含对基层数据表的数据验证以及综合表数据进行逻辑验证，验证数据是否正确。

6.关键技术方案

投标人根据对项目的理解，提供的关键技术要求内容方案，承诺满足关键技术指标要求内容、并给出对应实施措施。

7.实施方案

投标人需针对项目实施所涉及的项目管理、团队管理、实施计划等内容来规划清晰、合理的实施管理方案。

8.应急保障方案

投标人根据对项目需求的理解，提供应急保障方案，包含故障分级与响应机制、应急组织架构与职责、重大故障应急预案等，要求每项内容详细、具体、可操作。

9.项目验收方案

投标人需针对以上技术要求，为本项目实际情况制定个性化的项目验收方案。方案内容包括但不限于验收组织计划、验收步骤等。

10.售后服务方案

投标人提供项目售后服务方案，方案内容包括但不限于售后服务与响应、运维体系建设、培训服务等。

# 第五章 合同主要条款

合同编号 ：

项目名称 ：

签订日期 ：

合同编号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：

服务内容详见采购文件及乙方响应性文件等。

第二条 合同总价款

本合同项下总价款为___________（大写）人民币。

第三条 组成本合同的有关文件

采购文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

在验收合格后，投标人须提供1年免费质保服务。免费质保期从验收合格之日起计算。

质保期间发生的任何异常故障和损坏（人为损坏除外）引起的费用应由投标人负责。在发生故障后，对关键故障和核心业务支持7×24小时响应，对于一般故障，可确保技术人员2小时内抵达现场、12小时内解决，实现业务中断影响最小化。

质保期内所提供技术服务涉及的费用含在合同总价中（即项目质保期为免费服务）。质保期内，投标人应提供相关数据服务，以保障系统安全稳定运行。

- 服务时间

2026年9月1日至2027年4月30日。

- 付款方式

下列款项以人民币方式按照以下进度由采购人办理支付。

合同签订且收到投标人提供的发票后，采购人十五个工作日内支付合同总额的60%；

项目通过验收且收到投标人提供的发票后，采购人十五个工作日内支付合同总额的40%。

第八条 违约责任

1．甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2．甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3．如乙方不能按期交付的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4．乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加采购信誉将受到影响。

5．乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6．乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

7. 服务期满，服务提供商协助用户完成项目验收工作，如验收不通过则返还用户合同总金额的20%的款项并进行整改。

第九条 合同的变更和终止

1．本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2．除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加江苏省设备成套股份有限公司组织的政府采购活动。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2．在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1．本合同自签订之日起生效。

2．本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

3．本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.乙方应对履约过程中知悉或获取的甲方内部信息、工作信息等承担保密义务，该保密义务不因本合同终止、解除、无效而免除。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定或委托代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

第六章 磋商响应文件格式及附件

江苏省统计局历史数据迁移及治理服务项目

竞争性磋商响应文件

供应商：（加盖电子公章）

年 月 日

附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按磋商文件要求，我们的总报价详见报价一览表。

3、本项目交付时间为：满足磋商文件要求。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：            （响应人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、报价表

报价一览表

项目名称：                                               项目编号：

| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 元 大写：人民币 |
| --- | --- | --- |
| 服务时间 | 满足磋商文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |  |
| 备注 |  |  |

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件四、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

附件五、采购需求条款偏离表格式

采购需求条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件技术要求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

附件六、 资格证明文件（营业执照、财务报表或资信证明、缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明材料等证明材料）

附件七、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

附件八、企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

附件九、其他