如皋市政府采购公开招标文件

项目名称：如皋市长江镇建筑、生活垃圾清运处置项目

项目编号：JSZC-320682-JSDZ-G2026-0033

采购人名称：如皋市长江镇人民政府

采购代理机构名称：大洲设计咨询集团有限公司

2026年06月12日

第一章 公开招标公告

一、项目基本情况

1. 项目名称：如皋市长江镇建筑、生活垃圾清运处置项目

2. 项目编号：JSZC-320682-JSDZ-G2026-0033

3. 预算金额：1800.00万元

4. 最高限价：单价最高限价90元/吨，总价最高限价1800万元（实际处置总量乘以中标综合单价的计算结果未超过1800万元，则按实结算；若该计算结果超过1800万元，则结算总价不得超过1800万元，超出部分不予支付）。

5. 采购需求：本项目为如皋市长江镇建筑、生活垃圾清运处置项目，需采购第三方服务单位将约200000吨（实际规模以最终过磅重量为准）的建筑垃圾、生活垃圾等固体废物进行分类、清运并处置，具体详见第三章采购需求。

6. 合同履行期限：自合同签订之日起3个月内垃圾处置离场量至少达6万吨，6个月内垃圾处置离场量至少达15万吨，至2027年3月底所有垃圾必须全部处置完毕。

7. 本项目是否接受联合体：是。

9. 本项目是否专门面向中小企业采购：否。

10. 项目类型：服务。

11. 项目所属行业：其他未列明行业。

二、投标人的资格要求

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效投标处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）投标产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：

（1）投标单位须具备城市建筑垃圾处置许可证和城市生活垃圾处置许可证，须提供相关证书原件扫描件。

（2）本项目接受联合体投标，联合体不得超过两家，牵头单位须为具备城市建筑垃圾处置许可证单位。以联合体参加本项目采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的采购活动。

5. 供应商的法定代表人参加招标活动的，须在投标文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加招标活动的，还须在投标文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为投标供应商的正式员工，并提供开标日前最近1个月投标供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距开标日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

三、获取公开招标文件

1.时间：本公告发布之日起5个工作日内。

2.地点：江苏省政府采购网。

3.方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年7月6日9点00分（北京时间）

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

开标时间：2026年7月6日9点00分（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；

（2）投标人需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料（http://jsxcmm.com/help/gys.html）。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子投标文件，投标文件不得超过150M。

2. 投标保证金：免收。

履约保证金：中标（成交）通知书发出后7个工作日内，中标单位按照中标金额10%向采购单位缴纳履约保证金并签订合同,中标单位可以选择以支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。履约验收完毕后，采购人退还履约保证金，中标单位未在规定时间内缴纳履约保证金将视为中标单位放弃中标资格。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名    称：如皋市长江镇人民政府

地    址：如皋市长江镇华江中路88号

项目经办人姓名：王凯

项目经办人联系方式：13801480955

2. 采购代理机构信息

名    称：大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司

地　　址：如皋市如城街道健康路1号紫竹园312幢（兴业银行）五层

项目经办人姓名：张彩霞

项目经办人联系方式：0513-88555586、13773772877

附件: 1.办理政采贷和履约保函（保险）告知函

2.招标文件

3.采购人信用承诺

第二章 投标须知

1. 投标费用

1.1 投标人应自行承担所有与投标有关的费用。不论最终的中标结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2. 招标文件的约束力

2.1 供应商一旦投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。本招标文件包括公开招标公告、投标须知、采购需求、合同文本、评审标准和评审方法、投标文件组成、以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。

2.2 开标日期前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容作为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2.3 采购人或者采购代理机构通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，并以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.5 采购人或者采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

3.投标文件编制

3.1 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 投标文件由开标一览表、资格审查文件、商务技术文件和报价文件等四部分组成，具体按照“第六章 投标文件组成”要求编写。

4. 投标文件提交、撤回和修改

4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

4.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。

4.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子投标文件加密。未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统拒收并提示。

4.6 供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.7 供应商可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。供应商撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目招标活动。

4.8 供应商可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。在投标文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

4.9 采购代理机构可以通过修改招标文件，酌情延长投标文件提交截止时间。

4.10 投标文件的有效期：从提交投标文件截止日起90天。

5. 开标和评标

5.1 采购人或者采购代理机构将在公开招标公告中规定的时间和地点组织开标活动。

5.2 开标前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出投标文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自投标文件。

5.3 投标供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回。

5.4 因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评标时间。

5.5 供应商在评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

5.6 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

5.7 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。对于预算金额在1000万元以上、技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

5.8 采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

5.9 对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

5.10 除了第5.9条规定的情形之外，评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。

5.11 评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，确定中标候选人。

5.12 评标委员会评标时，可以通过视频会议，要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.13 接到澄清要求的供应商，应在评标委员会规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.14 出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价响应审查程序：

5.14.1 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

5.14.2 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

5.14.3 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

5.14.4评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审小组应当要求相关供应商在评审现场不少于30分钟时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

5.15投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.15.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.15.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.15.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.15.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.15.6 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.16 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.17 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不得作为中标候选人。

5.18 评标结果汇总完成后，除了分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、或者经评标委员会认定评分畸高、畸低等情形之外，任何人不得修改评标结果。

5.19 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.19.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.19.2 不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

5.19.3 不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

5.19.4 不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一投标人的电子文档；

5.19.5 不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件；

5.19.6 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.19.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.19.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.19.9 不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户。

6. 中标和合同

6.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

6.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

6.4 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

6.5 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

6.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

7. 政府采购政策功能落实

7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除；工程类采购项目，给予3%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。

7.1.2 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除；工程类采购项目，给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.1.3 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

7.1.4.1 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

7.1.4.2 在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

7.1.4.3 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.1.4.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，响应供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：

7.1.6.1 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

7.1.6.2 响应供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

7.1.7 《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷节塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

7.6 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，落实对本国产品支持政策。

7.6.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.6.3 本国产品应当符合以下条件：（1）产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变（经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征或用途）；（2）产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，组件成本按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算；（3）对特定产品，在符合本通知第一条第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

7.6.4 供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

8. 无效投标和招标活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效投标处理。

8.1.1 不具备招标文件中规定的资格要求的。

8.1.2 报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.3 未通过符合性审查的。

8.1.4 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.6 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。

8.1.8 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

8.1.10 未完整上传投标文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

8.1.11 不同的供应商投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.1.12 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

8.1.13 同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

8.1.14 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

8.1.15评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理时间内提供说明，投标人不能证明其报价合理性的。

8.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次招标活动将被终止：

8.2.1 合格投标人不足3家的；

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

9. 询问、质疑和投诉

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。

9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见招标文件第1章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3 未参加招标活动的供应商或在招标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.7.4 供应商组成联合体参加招标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：              公章：

日期：

9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

9.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座710室，联系电话0513-87623860）。

9.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

10. 政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

11. 采购代理服务费

11.1 采购代理服务费收取标准：采购代理服务费以中标金额（中标金额暂定为中标单价*200000吨）为基数，采用差额定率累进法（50万元（含）以下部分，费率为1.6%；50万元～400万元（含）部分，费率为1.5%；400万元～1000万元（含）部分，费率为1.1%；1000万元～5000万元（含）部分，费率为0.8%；5000万元～1亿元（含）部分,费率为0.25%；1亿元～10亿元（含）部分，费率为0.05%；10亿元～50亿元（含）部分，费率为0.01%；50亿元以上部分，费率为0.005%）分段计算汇总后打七折，不足叁仟按叁仟元计取，由中标单位承担。

11.2 采购代理服务费由中标单位支付。中标单位自中标结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

11.3 采购代理机构账户信息：

11.3.1 收款单位名称为：大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司；

11.3.2 账户号码：408890100100068270；

11.3.3 开户行：兴业银行如皋支行。

第三章 采购需求

投标人在制作投标文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目简介

如皋市长江镇月江路北侧现有露天堆放建筑垃圾、生活垃圾等固体废物约200000吨（实际规模以最终过磅重量为准），现需采购第三方服务单位对该处垃圾进行清挖、分类、清运并处置。

二、采购内容

本项目为如皋市长江镇建筑、生活垃圾清运处置项目，需采购第三方服务单位将约200000吨（实际规模以最终过磅重量为准）的建筑垃圾、生活垃圾等固体废物进行清挖、分类、清运并处置。

- 三、服务要求

（一）总体要求

严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求对现场建筑垃圾、生活垃圾等固体废物进行清挖、分类、清运并处置，全过程采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废弃物，最终做到合法合规处置。供应商中标后须将提供服务本项目的运输车辆、运输路线等按照当地城管部门要求进行报备，并将相关资料提交给采购单位。

（二）人员要求

1.供应商需拟派一名项目负责人负责本项目全过程管理工作，项目负责人需熟悉垃圾清运、处置方面相关的法律知识，负责现场技术指导与监督、质量问题处理、安全监管与环境保护、材料设备管理、资料整理与存档、参与验收等服务，并配合城管、生态环境、应急管理部门日常检查。

2.供应商需安排专人做好工作台账，包括分拣品类产量、出库台账、废料处置、环保运维、除尘运维、消杀记录等工作。

3.供应商需安排专人对项目区域的运输车辆及机械进行清理，确保无固体废物及泥土被带出作业区域。一经发现立即责令清运企业进行清扫、清除。

4.供应商需安排人员负责运输全过程闭环处理，以及运输过程中特殊情况的处理。

5.驾驶员须持B2及以上驾照、从业资格证、培训合格证。

6.为确保分拣、装卸、运输等全过程的安全，供应商需派专职安全员具体负责分拣场的安全生产工作。机械操作员必须持证上岗、严格做到定机定人，必须配备专职挖机指挥员指挥挖机安全操作，配备相应的照明灯具和消防器材，确保安全。自动化分拣设备操作工做到培训后考核上岗、并参加定期安全生产教育。

7.所有作业人员需佩戴安全帽、口罩、手套等防护用品。作业人员务工手续、薪金发放、保险缴纳及工作时间安排等事宜由供应商单位负责，但不得违反相关法律及地方法规的规定。

（三）设备设施要求

1.供应商需具备相应的清挖设备、分拣设备、称重设备、处置设备等，包括但不限于大型挖掘机、推土机、铲车、给料机、破袋机、风选机、磁选机、滚筒筛、称重地磅等。

2.项目实施期间现场所需的包括但不限于临时设施、用电用水等一切与本项目相关的所有手续办理及费用均由中标单位自行负责。

（四）分拣要求

1.供应商需对长江镇月江路北侧现有露天堆放建筑垃圾、生活垃圾等固体废物进行机械分拣工作，分拣作业如设置在垃圾堆放现场，必须做好现场管理，场内常态化喷淋降尘，定时清扫。做好防渗处理，渗滤液统一收集，达标回用或外运处置，不得直排。作业时段合理控制，避开居民休息时间，降低噪音扰民。

2.分拣工作需严格按类别进行分选，分拣物料分类堆放、标识清楚，做到日产日清或定时清运。

3.所有操作员工需进行岗前培训，必须具备相应作业许可证方可上岗作业。

（五）清运服务要求

1.所有清挖出来的固废垃圾需先行在现场进行沥水、翻晒等降湿预处理，在过磅之前必须确保无液体渗出或液体滴漏，清运出场前需进行过磅称重，每次过磅重量需经采购单位核实并签字确认。

2.车辆条件

（1）供应商需配备全密闭、自动顶盖、防渗漏专用运输车辆。

（2）供应商车身喷企业名称、放大号牌、警示标识，装GPS、行驶记录仪、倾废监控，车辆需及时在相关监管平台备案。对于装运上车至垃圾处置单位料仓卸料全过程，需满足同一辆车点对点（装运点至固废处置单位）运输GPS轨迹及固废处置单位料仓卸料照片（水印相机）。采购人对垃圾处置进行监督，供应商须提供相关垃圾处置数据清单给采购人核实。

（3）供应商车辆需防滴漏、防遗撒、防臭味扩散。

3.运输过程

（1）运输严格按照城管、道路管理等相关部门要求，文明运输，保证运输路线的清洁及安全。

（2）生活垃圾全程密闭运输，建筑垃圾进行覆盖后运输，垃圾运输要确保不超载、不超高、不拖挂，严禁沿途抛撒滴漏，严禁运输车辆带泥上路。因超载等违规、违法行为受到的处罚均由供应商承担。

（3）运输台账完整：包括种类、数量、时间、路线、消纳场全程可追溯。

（六）处置服务要求

1.优先资源化利用，未能利用的按照相关规范进行处置，并提供处置清单等资料，确保建筑垃圾、生活垃圾等固体废物得到合理合法合规处置。

2.尾气、渗滤液、粉尘、噪声必须达标排放，符合环保标准。

（七）环保与安全作业要求

1.污染防控

（1）装卸、运输、处置全程降尘（喷淋、覆盖、密闭）。

（2）渗滤液、污水收集处理，不直排、不污染土壤水体。

（3）控制噪声、异味，减少扰民。

2.安全责任

供应商负责本项目服务期间人员、设备等一切安全工作，应组织人员进行安全教育培训，强化安全责任意识，同时采取必要的安全措施保障项目的顺利实施。如发生任何涉及人员伤亡、财物损坏等安全事故，一切后果均由供应商负责，采购人不承担任何安全及事故责任。

（八）台账与监管要求

1.建立完整台账，包括运输量、处置量、车辆、人员、时间、路线、去向。

2.接受采购人、城管、交管、生态环境等部门在线监控与现场检查。

3.按规定上报数据、接受考核。

- 四、服务标准

确保垃圾分拣规范、运输合规、处置全程可追溯、环保达标、文明作业，并严格遵循国家、江苏省及南通市的相关规范。清运完毕后，必须做好原垃圾堆放场地清理，维护，确保无遗留，场地干净整洁。

五、服务期限和地点

# 服务期限：自合同签订之日起3个月内垃圾处置离场量至少达6万吨，6个月内垃圾处置离场量至少达15万吨，至2027年3月底所有垃圾必须全部处置完毕。

# 地点：如皋市长江镇

六、考核方案

# （一）采购人按国家现行法律及国家、地方现行规定进行履约验收，确保原垃圾堆放场地无遗留垃圾，场地干净整洁，且所有清运出的垃圾全部处置完毕。

# （二）在项目实施过程中的具体考核方案如下：

# 1.中标单位在合同签订后3日内必须进场开始实施项目，如未能在规定时间内进场的，逾期按5000元/天从履约保证金中扣除违约金，逾期超过10天的，按10000元/天从履约保证金中扣除违约金，同时采购人有权解除合同，中标单位需在采购人提出解除合同后5天内撤场，否则，按10000元/天从履约保证金中扣除违约金，采购人有权另行委托第三方将中标单位清理出现场，由此发生的费用由中标单位承担。

# 2.在日常项目实施过程中，采购单位将不定期对项目实施情况进行随机抽查，抽查过程中如发现弄虚作假、过磅称重不实等情形，如重量偏离超过2%，发现一次将从履约保证金中扣除违约金10000元，第二次扣除违约金20000元，第三次扣除违约金30000元，以此类推，扣完为止。项目实施过程中如出现抛洒、就地焚烧垃圾等违规处置现象，按1000元/吨从履约保证金中扣除违约金，同时交相关执法机关进行查处。

# 3.中标单位在项目实施期间必须按规定的时间节点完成相应的垃圾处置量，自合同签订之日起3个月内垃圾处置离场量至少达6万吨，6个月内垃圾处置离场量至少达15万吨，如在上述时间节点前处置离场量未能达标的，差额部分按100元/吨向采购人支付违约金。

# 4.本项目如最终总处置量不超过220000吨，中标单位必须在2027年3月底将所有垃圾全部处置完毕，每逾期一天按10000元/天向采购人支付违约金，逾期超过10天的按30000元/天支付违约金，逾期超过20天的将扣除中标单位所有的履约保证金且采购人有权解除合同，中标单位需在采购人提出解除合同后5天内撤场，否则采购人有权另行委托第三方将中标单位清理出现场，由此发生的费用由中标单位承担。如最终总处置量超过220000吨，超过部分按1000吨/天顺延服务期限。

# 以上所有违约金先从履约保证金中扣除，如履约保证金不足部分，将从服务费用中扣除。

七、履约保证金

（一）中标（成交）通知书发出后7个工作日内，中标单位按照中标金额（此处中标金额暂定为中标单价*200000吨）的10%向采购单位缴纳履约保证金并签订合同。履约验收完毕后，采购人退还扣除违约金后的剩余履约保证金。

（二）履约保证金由中标单位与采购人协商，自主选择以支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。

八、付款方式

# 项目结束并验收合格后当年农历年底前付结算金额的40%，第二年农历年底前付结算金额的20%，第三年农历年底前付结算金额的20%，第四年农历年底前付清余款。每次支付前，中标单位均应出具符合采购人财务制度以及开票报税要求的相应金额的正式发票。

九、报价要求

# 本项目采用固定综合单价报价，投标报价应包括（但不限于）人员费用、交通费用、工具费用、车辆设备的维护运行费用、车辆保险、清障、垃圾分拣、地磅称重、垃圾装卸运输、垃圾处置、机械费、代理服务费、项目履约验收费用、税金、利润等一切为实施本项目发生的全部费用。各投标单位应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，综合单价在合同期内不作调整，最终结算采用“单价优先，预算封顶”的结算方式。最终结算总价以实际完成工程量（实际完成工程量是指将采购人指定垃圾堆放场地的所有垃圾清运完毕，并做好原垃圾堆放场地清理、维护，确保无遗留，场地干净整洁，且所有清运出的垃圾全部处置完毕的工程量）乘以中标综合单价计算得出，若该计算结果未超过项目批准预算金额，则按实结算；若该计算结果超过项目批准预算金额，则结算总价以项目批准预算金额为上限进行包干结算，超出部分不予支付。

十、其他要求

为了保证投标单位能全面了解本项目的实际情况避免盲目投标，特别提醒所有投标单位自行组织人员踏勘现场，认真测算工程量以及一切可能影响投标报价的现场情况，自行承担可能存在的超量风险及其他各种因素，自行负责现场踏勘安全。如投标单位选择不踏勘现场，造成项目需求理解偏差、方案编制失误或响应报价失误均由投标单位自行承担；因投标单位自身不能参加现场勘察或现场踏勘不全面的，不得因此提出修改报价或履约过程中提出任何索赔等要求。

- 第四章 合同文本

如皋市政府采购合同

项目名称：如皋市长江镇建筑、生活垃圾清运处置项目

项目编号：JSZC-320682-JSDZ-G2026-0033

甲方：如皋市长江镇人民政府

乙方：

签订时间：      年    月    日

（甲方）（如皋市长江镇建筑、生活垃圾清运处置项目）委托（大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.（××号）采购文件；

2.投标文件；

3.乙方在参加采购活动时的书面承诺；

4.（××号）中标（中标）通知书；

5.合同补充条款或说明；

6.保密协议或条款；

7.相关附件、图纸及电子版资料。

第二条  合同内容

服务名称：如皋市长江镇建筑、生活垃圾清运处置项目

合同内容：对长江镇月江路北侧现有露天堆放建筑垃圾、生活垃圾等固体废物约200000吨（实际垃圾规模以最终过磅重量为准）进行清挖、分类、清运并处置。

第三条  合同总金额

本合同服务金额：单价￥           元/吨。

大写：       元/吨。

本项目固定综合单价包括（但不限于）人员费用、交通费用、工具费用、车辆设备的维护运行费用、车辆保险、清障、垃圾分拣、地磅称重、垃圾装卸运输、垃圾处置、机械费、代理服务费、项目履约验收费用、税金、利润等一切为实施本项目发生的全部费用。最终结算采用“单价优先，预算封顶”的结算方式。最终结算总价以实际完成工程量（实际完成工程量是指将采购人指定垃圾堆放场地的所有垃圾清运完毕，并做好原垃圾堆放场地清理、维护，确保无遗留，场地干净整洁，且所有清运出的垃圾全部处置完毕的工程量）乘以中标综合单价计算得出，若该计算结果未超过项目批准预算金额，则按实结算；若该计算结果超过项目批准预算金额，则结算总价以项目批准预算金额为上限进行包干结算，超出部分不予支付。

第四条  权利义务和质量保证

1.甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持。如乙方有需要，还要提供履行合同所必需的有关资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

2.乙方严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求对现场建筑垃圾、生活垃圾等固体废物进行清挖、分类、清运并处置，全过程采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废弃物，最终做到合法合规处置。

3.乙方须将提供服务本项目的运输车辆、运输路线等按照当地城管部门要求进行报备，并将相关资料提交给采购单位。

4.乙方需具备相应的清挖设备、分拣设备、称重设备、处置设备等，包括但不限于大型挖掘机、推土机、铲车、给料机、破袋机、风选机、磁选机、滚筒筛、称重地磅等。

5.项目实施期间现场所需的包括但不限于临时设施、用电用水等一切与本项目相关的所有手续办理及费用均由乙方自行负责。

6.乙方负责本项目服务期间人员、设备等一切安全工作，组织人员进行安全教育培训，强化安全责任意识，同时采取必要的安全措施保障项目的顺利实施。如发生任何涉及人员伤亡、财物损坏等安全事故，一切后果均由乙方负责，甲方不承担任何安全及事故责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。

第五条  付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签订的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准，具体如下：

项目结束并验收合格后当年农历年底前付结算金额的40%，第二年农历年底前付结算金额的20%，第三年农历年底前付结算金额的20%，第四年农历年底前付清余款。每次支付前，乙方均应出具符合甲方财务制度以及开票报税要求的相应金额的正式发票。

第六条  验收

1.服务期限：  至 。

服务地点： 。

验收时间： 。

验收地点： 。

2.乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，并按采购文件要求列出台账清单，作为甲方验收依据。

3.验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，填写《履约验收报告》。在经过两次限期整改后，服务仍达不到合同文件规定内容的，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

4.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业服务内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

5.如项目实施情况需要分阶段验收，则根据实际情况分阶段出具《履约验收报告》。

6.如果合同双方对《履约验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后 3 天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条  项目管理服务

乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

项目负责人姓名：    ；联系电话：          。

第九条  分包

除采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

- 履约保证金

1.中标（成交）通知书发出后7个工作日内，乙方按照中标金额（此处中标金额暂定为中标单价*200000吨）的10%向甲方缴纳履约保证金并签订合同，履约保证金金额为         元，履约验收完毕后，甲方退还扣除违约金后的剩余履约保证金。

2.履约保证金由乙方与甲方协商，自主选择以支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。

第十一条  合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条  违约责任

1.乙方所提供的服务成果不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 3 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金。

2.乙方在合同签订后3日内必须进场开始实施项目，如未能在规定时间内进场的，逾期按5000元/天从履约保证金中扣除违约金，逾期超过10天的，按10000元/天从履约保证金中扣除违约金，同时甲方有权解除合同，乙方需在甲方提出解除合同后5天内撤场，否则，按10000元/天从履约保证金中扣除违约金，甲方有权另行委托第三方将乙方清理出现场，由此发生的费用由乙方承担。

3.在日常项目实施过程中，甲方将不定期对项目实施情况进行随机抽查，抽查过程中如发现弄虚作假、过磅称重不实等情形，如重量偏离超过2%，发现一次将从履约保证金中扣除违约金10000元，第二次扣除违约金20000元，第三次扣除违约金30000元，以此类推，扣完为止。项目实施过程中如出现抛洒、就地焚烧垃圾等违规处置现象，按1000元/吨从履约保证金中扣除违约金，同时交相关执法机关进行查处。

4.乙方在项目实施期间必须按规定的时间节点完成相应的垃圾处置量，自合同签订之日起3个月内垃圾处置离场量至少达6万吨，6个月内垃圾处置离场量至少达15万吨，如在上述时间节点前处置离场量未能达标的，差额部分按100元/吨向甲方支付违约金。

5.本项目如最终总处置量不超过220000吨，乙方必须在2027年3月底将所有垃圾全部处置完毕，每逾期一天按10000元/天向甲方支付违约金，逾期超过10天按30000元/天支付违约金，逾期超过20天将扣除乙方所有的履约保证金且甲方有权解除合同，乙方需在甲方提出解除合同后5天内撤场，否则甲方有权另行委托第三方将乙方清理出现场，由此发生的费用由乙方承担。如最终总处置量超过220000吨，超过部分按1000吨/天顺延服务期限。

以上所有违约金先从履约保证金中扣除，如履约保证金不足部分，将从服务费用中扣除。

6.因乙方违约导致甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。

7.甲方无正当理由拒绝接收服务，甲方应向乙方偿付拒付服务费用    ％的违约金。

8.甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的  ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的    ％。

9.其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在  3  个工作日内提供相应证明，结算服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条  争议的解决方式

1.因服务质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 1 种方式解决：

①向如皋市人民法院提起诉讼；

②向南通市仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条  其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式 陆 份，甲、乙双方各执 叁 份。

| 甲方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 年 月 日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 开户行： 银行账号： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件一

安全生产合同

为在如皋市长江镇建筑、生活垃圾清运处置项目合同的实施过程中创造安全、高效的实施环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主如皋市长江镇人民政府（以下简称“甲方”）与承包人    （以下简称“乙方”）特此签订生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，按照行业主管部门要求，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的文件精神。

4、组织对乙方项目实施现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产的规定，认真执行项目承包合同中的有关安全要求，主动积极配合上级主管部门的安全考评和检验工作。

2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责，层层落实。项目经理是安全生产的第一责任人。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方人员须熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、机动车船艇驾驶等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《特种作业操作证》后，方准持证上岗。现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何各类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，项目负责人应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均需检测合格，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、项目实施中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全警告标志牌和安全操作规程牌。

10、乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全专项方案和事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部项目验收后失效。

业   　主：　　 （盖章）    　               承包人：　　　（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：　　             法定代表或其授权的代理人：

（签字）                                      （签字）

第五章 评标标准和方法

本项目采用最低评标价法

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。

第六章 投标文件组成

如皋市政府采购投标文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

地址：

联系电话：

年月日

一、开标一览表

开标一览表（服务类）

项目名称：

项目编号：                 包号：

| 项目名称 | 项目编号 | 包号 | 服务期限 （年） | 投标报价（元/吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小写 | 大写 |

注：本项目按照综合单价报价，开标一览表中请填写综合单价。

二、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（六）项目实施所必须的许可资质证明材料

（1）投标单位须具备城市建筑垃圾处置许可证和城市生活垃圾处置许可证，须提供相关证书原件扫描件。

（2）本项目接受联合体投标，联合体不得超过两家，牵头单位须为具备城市建筑垃圾处置许可证单位。以联合体参加本项目采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的采购活动。

（七）法定代表人身份证明及身份证复印件

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：         性别：

年龄：         职务：

系              （供应商名称）的法定代表人。 特此证明。

法定代表人身份证

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

（八）法定代表人授权委托书。（法定代表人参加招标活动的，无需提供）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：____________项目编号:____________采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

代理人身份证复印件

（九）投标函

投标函

致：如皋市长江镇人民政府

根据贵方的如皋市长江镇建筑、生活垃圾清运处置项目（项目编号：JSZC-320682-JSDZ-G2026-0033）招标文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目招标采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的投标文件接收截止时间起遵循本投标文件，并在规定的招标有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方中标，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目。

7.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

8.与本招标采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（十）联合体协议原件

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们自愿组成联合体，参加如皋市长江镇建筑、生活垃圾清运处置项目（项目编号：JSZC-320682-JSDZ-G2026-0033）的政府采购活动。

2.若我们联合中标、中标，（供应商1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3.其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

供应商全称（公章）：

日期：

（十一）其他资格证明材料

供应商的法定代表人参加招标活动的，须在投标文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加招标活动的，还须在投标文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为投标供应商的正式员工，并提供开标日前最近1个月投标供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距开标日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标文件。

三、商务技术文件

商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 自合同签订之日起3个月内垃圾处置离场量至少达6万吨，6个月内垃圾处置离场量至少达15万吨，至2027年3月底所有垃圾必须全部处置完毕。 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 | 如皋市长江镇 |  |  |  |
| 3 | 服务标准 | 确保垃圾分拣规范、运输合规、处置全程可追溯、环保达标、文明作业，并严格遵循国家、江苏省及南通市的相关规范。清运完毕后，必须做好原垃圾堆放场地清理，维护，确保无遗留，场地干净整洁。 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 | 项目结束并验收合格后当年农历年底前付结算金额的40%，第二年农历年底前付结算金额的20%，第三年农历年底前付结算金额的20%，第四年农历年底前付清余款。每次支付前，中标单位均应出具符合采购人财务制度以及开票报税要求的相应金额的正式发票。 |  |  |  |
| 5 | 报价要求 | 本项目采用固定综合单价报价，投标报价应包括（但不限于）人员费用、交通费用、工具费用、车辆设备的维护运行费用、车辆保险、清障、垃圾分拣、地磅称重、垃圾装卸运输、垃圾处置、机械费、代理服务费、项目履约验收费用、税金、利润等一切为实施本项目发生的全部费用。各投标单位应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，综合单价在合同期内不作调整，最终结算采用“单价优先，预算封顶”的结算方式。最终结算总价以实际完成工程量（实际完成工程量是指将采购人指定垃圾堆放场地的所有垃圾清运完毕，并做好原垃圾堆放场地清理、维护，确保无遗留，场地干净整洁，且所有清运出的垃圾全部处置完毕的工程量）乘以中标综合单价计算得出，若该计算结果未超过项目批准预算金额，则按实结算；若该计算结果超过项目批准预算金额，则结算总价以项目批准预算金额为上限进行包干结算，超出部分不予支付。 |  |  |  |
| 6 | 其他要求 | 为了保证投标单位能全面了解本项目的实际情况避免盲目投标，特别提醒所有投标单位自行组织人员踏勘现场，认真测算工程量以及一切可能影响投标报价的现场情况，自行承担可能存在的超量风险及其他各种因素，自行负责现场踏勘安全。如投标单位选择不踏勘现场，造成项目需求理解偏差、方案编制失误或响应报价失误均由投标单位自行承担；因投标单位自身不能参加现场勘察或现场踏勘不全面的，不得因此提出修改报价或履约过程中提出任何索赔等要求。 |  |  |  |
| 7 | 投标货币 | 人民币 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

四、报价文件

（一）公开招标响应报价表

公开招标响应报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |
| 项目编号： |  |  | 分包号： |
| 投标报价 |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
| 落实政府采购政策评审价格 | 小微企业、残疾人福利单位或者监狱和戒毒企业制造的产品或者承接的服务，报价折扣10%后的评审报价 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

（二）中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加如皋市长江镇人民政府 的如皋市长江镇建筑、生活垃圾清运处置项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.如皋市长江镇建筑、生活垃圾清运处置项目，属于其他未列明行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（三）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目编号为的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意：中标供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。