公开招标文件

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0042

项目名称：智慧住建（二期）信息化建设项目

采 购 人：无锡市住房和城乡建设局

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心

二〇二六年六月

总  目  录

- 投标邀请------------------------------------

- 投标人须知----------------------------------

- 合同文本------------------------------------

- 采购需求------------------------------------

- 评标方法与评标标准--------------------------

- 投标文件内容与格式--------------------------

# 第一章  投标邀请

受无锡市住房和城乡建设局的委托，无锡市公共资源交易中心就智慧住建（二期）信息化建设项目（JSZC-320200-JZCG-G2026-0042）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

智慧住建（二期）信息化建设项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于提交投标文件截止时间前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0042

2.项目名称：智慧住建（二期）信息化建设项目

3.项目预算金额：262.58万元

4.项目最高限价：262.58万元

5.采购方式：公开招标

6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业；

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年7月14日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市住房和城乡建设局（本级）

地    址：观山路市民中心8号楼

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市公共资源交易中心

地    址：无锡市滨湖区观山路199号10号3楼

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：王旭平；电话：0510-81823558

采购人质疑受理联系人：王旭平；电话：0510-81823558

交易中心项目联系人：黄若人；电话：0510-81827757

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）各政府采购当事人可通过江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体，关注无锡市政府采购公示公告信息。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或交易中心以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责对招标文件进行审核，确认其不存在歧视性、排他性等不合理条款后，开始负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

25.7异常低价投标（响应）审查

25.7.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

25.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

26.1.24投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。

26.1.25其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心    项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款支付时间：               ，预付款支付比例：         。

8.1.2尾款支付时间：                 。

注：（1）根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

（2）根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）规定，对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。

（3）根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）规定，如中标单位为中小企业，机关、事业单位和国有大型企业不得强制要求以审计机关的审计结果作为结算依据，法律、行政法规另有规定的除外。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章 采购需求

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目属性：服务类项目

本项目标的物所属行业：软件和信息技术服务业

第一部分  项目技术要求

一、建设目标

本项目旨在建设“智慧住建（二期）”，聚焦信创改造、招投标监管、BIM审查升级及契税补贴管理四大方向。一是完成智慧住建业务平台等三大子系统在信创环境的适配改造，实现核心技术自主可控，强化网络与数据安全。二是构建招投标活动监管子系统，运用大数据技术加强交易监测分析，提升监管效能，优化营商环境。三是升级BIM施工图智能审查系统，对接工改3.0标准，拓展城市更新审查、电子发票管理等功能，提升审查效率与协同管理能力。四是新增“卖旧买新”契税补贴资格管理模块，落实本市商品房支持政策。通过以上举措，全面提升住建领域数字化监管与服务能力。

二、建设内容

本项目建设内容主要包括四个方面：一是完成智慧住建业务平台、建筑工地智慧监管子系统、无锡市城市基础设施配套费征收管理子系统等3个现有系统的信创适配改造，以及存量数据迁移。二是建设招投标活动监管子系统，深度融合现有无锡市建设工程网上招投标系统（以下简称“招投标系统”）及无锡市建筑市场信用管理系统，开发投标文件特征码雷同分析、市场主体社团分析、智能辅助评标及转包分包大数据分析等功能，强化房屋建设工程招投标全过程监测与分析能力。三是对现有BIM施工图智能审查子系统进行全面升级，包括建设工单管理、电子发票开具与下载、城市更新审查模块，适配工程建设项目审批管理系统数据共享交换标准 3.0，实现与无锡市数据局工改系统对接，新增一对一结构化整改回复、跨专业图纸关联变更和全过程图纸版本精细化管理功能。四是在现有商品房备案子系统中开发“卖旧买新”契税补贴资格管理模块，涵盖存量房与商品房信息管理、家庭成员认定、补贴申请审核、发放管理及撤销等功能，实现契税补贴政策全流程线上办理与管理。

采购清单包括：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧住建业务平台信创改造 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 建筑工地智慧监管子系统信创改造 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 无锡市城市基础设施配套费征收管理子系统信创改造 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 招投标活动监管子系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | BIM施工图智能审查子系统升级 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 商品房备案子系统升级 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |

2.1智慧住建业务平台信创改造

2.1.1操作系统替换与适配

智慧住建业务平台现部署于5台服务器上（应用服务器2台,反向代理服务器1台，数据库服务器1台，文件服务器1台），均使用Windows Server 2012操作系统，计划替换为国产操作系统，具体型号以合同为准。

目标云主机资源及操作系统由采购单位提供，本项目仅承担操作系统替换适配、应用系统适配和迁移、业务验证工作，不涉及云资源及操作系统采购。

（1）系统环境适配

将Windows环境下的服务配置、启动脚本、权限管理等迁移至麒麟操作系统，需重构服务管理机制。

（2）文件系统调整

路径分隔符、文件权限、目录结构等适配工作。

2.1.2数据库迁移

将智慧住建平台现有MS SQL Server数据库（含两个后台数据库实例，分别是业务数据库和治理数据库）迁移到达梦数据库。数据库迁移工作主要包括数据库结构迁移、全量数据迁移、数据一致性验证。

目标数据库软件由采购单位提供，本项目不涉及数据库采购。

数据库结构迁移包括（但不限于）：表结构迁移、索引迁移、约束迁移、程序对象迁移等，并对结构迁移进行验证。

全量数据迁移：智慧住建平台设计时因系统内部有大量的数据汇聚和治理，考虑将业务数据和治理数据分别存储为两个数据库实例，数据迁移时也需要对2个数据库实例分别迁移。

数据一致性验证：迁移完成后，检查达梦数据库中迁移的数据是否与SQL Server数据库中的原始数据一致。需建立从基础到业务的全方位数据一致性验证体系，对比迁移前后关键表行数、字段值（如用户表、业务流水表），确保迁移数据的完整性和准确性。

数据不一致分类处理方案：针对数据迁移可能存在不同类型的不一致问题，制定分级处理策略，确保问题快速有效解决，制定完备的应急处理方案。

具体迁移计划：基于政务系统的特点，制定详细的迁移时间计划。

2.1.3 应用系统适配

基于现有智慧住建系统源代码（Java B/S架构）进行适配改造，包括但不限于：

SQL 语句适配：按照达梦数据库的语法，对ORM框架及原生SQL进行相应适配修改。

跨平台适配：文件路径修改、操作系统命令适配等。替换或重新编译依赖的依赖库、第三方工具：确保与迁移的目标操作系统兼容；检查并修改Windows平台特有API调用，确保Java应用在适配环境下正常运行。

中间件适配：智慧住建用到Spring、Nginx、Redis、MinIO等各类中间件，确保操作系统适配。

性能优化：复杂页面查询：针对业务表数据量超过百万级别的、以及级联表大于两张表的查询进行慢SQL分析，并进行相关优化。

统计分析：对智慧住建业务平台驾驶舱页面进行慢SQL分析，并进行相关优化。

系统测试：系统迁移后完成数据一致性验证、管理端及企业端功能测试、API测试、性能测试、浏览器兼容测试、解决第三方安全测试发现的网络安全漏洞。

2.1.4 网络安全加固

智慧住建平台遵循“边界防护、应用加固、数据安全”的核心理念，设计三层防护架构：

1.接入层安全（API网关层）：作为系统对外第一道防线，负责统一入口管理、流量管控、粗粒度身份认证、防恶意扫描、防DDoS攻击及API收敛。

2.应用层安全（后端服务层）：业务安全的核心，实现细粒度访问控制、业务逻辑安全、应用层限流、关键流程加固。

3.数据层安全（数据存储与传输层）：最后一道防线，保护核心数据资产，实现敏感数据非必要不采集、展示脱敏化、传输加密（TLS），必要时存储加密。

基于以上安全架构，HTTP请求的流转路径和安全组件的拦截点如下：互联网用户 -> Nginx (静态资源) -> API网关 (统一认证、限流、防扫描) -> 后端数据接口 (权限校验中间件、业务逻辑、数据脱敏) -> 数据库。

2.1.4.1 API安全网关管控

通过API安全网关实现以下安全能力。

路由与API收敛：将后端服务的API地址统一收敛为少数入口地址，减少攻击面。

网关层限流（粗粒度）：支持按IP地址、API路径、客户端标识等多维度设置请求速率阈值（如单IP每分钟最多100次请求），防止恶意爬虫和资源耗尽攻击。

统一身份认证：在网关层集中验证客户端身份，确保只有登录用户才能访问 API，防止匿名访问。

统一权限校验：在网关层校验客户端是否有权访问特定API，实现垂直越权防护。支持为每个API接口绑定允许访问的角色或用户组，并通过调用后端权限服务实时校验当前用户权限。

扫描行为检测与阻断：通过规则引擎检测短时间内请求大量不同路径、连续访问无效路径、请求头特征符合扫描工具指纹等异常行为；对疑似扫描请求返回统一状态码和虚假响应体，干扰攻击判断；对多次触发扫描行为的IP实施渐进式惩罚（临时封禁或永久加入黑名单）。

实时告警与联动：检测到异常行为时，通过短信、邮件或企业微信等方式实时通知运维人员，并自动执行防护动作（如临时封禁IP、下调限流阈值）。

与现有架构平滑集成：支持与现有Nginx等前端接入层协同部署，通常方案为Nginx作为最前端处理SSL卸载和静态文件，将API请求反向代理至API安全网关集群。

2.1.4.2 身份认证与访问控制强化

聚焦于应用层（应用加固）的身份认证与访问控制，通过对后端业务系统源代码和架构的直接优化，解决权限控制失效的根本问题。

统一权限校验组件：构建非侵入式、强制性的安全校验执行框架，确保所有请求在进入业务代码前完成身份上下文建立，并根据方法声明的权限要求自动执行访问控制决策。

精细化权限模型：采用基于角色（RBAC）与基于属性（ABAC）相结合的混合模型。以RBAC作为功能权限骨架，定义稳定的角色体系（管理员、经办员、普通用户等）及其对功能模块的访问资格；以ABAC实现数据级权限控制（如“仅本人数据”）。需形成详细的权限矩阵表，明确每个API接口所需的角色组合与数据权限规则。

全量API接口改造：对智慧住建平台所有后端API接口（约100余个）进行代码审核与改造，集成统一权限校验组件，确保所有请求在进入业务逻辑前必须经过访问权限强制校验。

越权测试验证：制定覆盖垂直越权和水平越权场景的测试用例，通过自动化测试、第三方渗透测试等多种手段验证权限控制有效性。

2.1.4.3关键业务流程加固

聚焦应用层关键业务流程安全，通过优化后端业务代码，实现对业务逻辑层面特定风险的深度防护。

人工审核功能：针对高频次、异地、异常时间段的注册、忘记密码等敏感操作行为，开发后端监控与人工审核功能，提供管理界面、审核流程和消息通知机制，形成“人技结合”的主动防御闭环。

应用层细粒度限流：在业务代码中，对登录、密码重置等核心接口实现按用户名、手机号等维度的精细化限流，与网关层限流形成互补，防范撞库、恶意扫描等攻击。

IDS告警优化：优化前后端调用机制（如API聚合、按需加载），减少前端界面无效API调用导致的IDS误报，提升安全告警精准度。

2.1.4.4 个人信息保护合规升级

聚焦于数据层管控，确保平台符合《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规要求，核心目标是实现数据采集最小化、展示脱敏化、管控精细化。

数据资产梳理与分类分级：采用业务流与数据流双维度梳理法，形成《数据资产清单》与《数据字典与分类分级清单》，明确数据字段的分类等级、责任人及安全管控基线（如C3级数据必须强制脱敏）。

个人信息采集最小化：对平台现有API接口进行合规性评估，评估内容包括采集必要性（字段是否为业务所必需）、目的符合性（与用户授权范围一致）。对于无法通过必要性审查的个人信息字段或业务功能已下线的接口，予以删除或下线，形成《API合规整改报告》。

数据脱敏组件：构建统一、灵活、高效的数据脱敏能力，支持多种可配置的脱敏算法（如替换、哈希、偏移、泛化等）。技术要求（1）无侵入性：通过切面技术自动拦截返回数据，在序列化前对指定字段进行脱敏，无需修改原有业务逻辑；（2）灵活配置：脱敏规则支持通过配置中心动态管理和调整。

接口集成改造：将脱敏能力系统性集成到应用架构中，对所有涉及查询、列表展示、导出个人信息的后端接口进行改造，形成端到端的数据展示安全闭环。

2.1.4.5 密码应用安全性评估改造

聚焦数据层密码技术应用，确保重要业务数据和个人信息的机密性、完整性、不可否认性，满足国家密码应用安全性评估要求。应用改造主要包含如下内容：

身份认证：采用密码技术对登录用户进行身份鉴别，保证用户身份真实性。

访问控制信息完整性：对数据库权限列表等访问控制信息进行签名保护，保证存储时的完整性。

重要数据完整性：对重要业务数据、系统日志等进行签名保存，确保完整性。

供应商需同步提供密码技术应用服务，确保可通过密码应用安全性评估。

2.1.4.6 Web应用高可用建设

应用集群部署：部署至少两台应用服务器，运行完全相同的应用环境，消除单点故障。

负载均衡配置：采用负载均衡器作为流量统一入口，配置健康检查机制，自动检测后端服务器健康状态，自动剔除故障节点，将流量分发到健康实例，保障业务连续性和高可用性。

2.1.5 施工许可证数据对接调整

智慧住建平台实时对接江苏省住建厅施工许可系统，通过数据接口抓取施工许可证、安监、质监信息。省施工许可系统于2025年7月份进行升级，升级后数据接口不再兼容之前的接口版本，需重新对接抓取数据入库。

2.2建筑工地智慧监管子系统信创改造

2.2.1操作系统替换与适配

建筑工地智慧监管子系统现部署于2台服务器上，应用核心服务器1台为Windows Server 2008 ,数据库服务器1台为Ubuntu Server 22.04 LTS，操作系统计划替换为国产操作系统，具体型号以合同为准。

目标云主机资源及操作系统由采购单位提供，本项目仅承担操作系统替换适配、应用迁移信创云主机及业务验证工作，不涉及云资源及操作系统采购。

系统环境适配：将Windows/Ubuntu环境下的服务配置、启动脚本、权限管理等迁移至目标操作系统，需重构服务管理机制。

文件系统调整：路径分隔符、文件权限、目录结构等适配工作。

2.2.2数据库迁移

本政务系统源端为单个MySQL 5.7数据库，参照"智慧住建平台数据库迁移"部分的技术要求，完成建筑工地智慧监管平台的数据库迁移，迁移目标达梦数据库。

目标数据库软件由采购单位提供，本项目不涉及数据库采购。

2.2.3 应用系统适配

基于现有建筑工地智慧监管系统源代码（Java B/S架构）进行适配改造，包括但不限于：

SQL语句适配：按照达梦数据库的语法，对ORM框架及原生SQL进行相应适配修改。

跨平台适配：文件路径修改、操作系统命令适配等。替换或重新编译依赖的依赖库、第三方工具：确保与迁移的目标操作系统兼容；检查并修改Windows平台特有API调用，确保Java应用在适配环境下正常运行。

中间件适配：建筑工地智慧监管系统主要用到Spring中间件需适配。

性能优化：（1）复杂页面查询：针对业务表数据量超过百万级别的、以及级联表大于两张表的查询进行慢SQL分析，并进行相关优化。（2）统计分析：对现有统计分析功能进行慢SQL分析，并进行相关优化。

系统测试：系统迁移后参照智慧住建平台技术要求，完成相关测试验证。

2.2.4 密码应用安全性评估改造

建筑工地智慧监管子系统密码应用安全性评估改造参照智慧住建密码应用安全性评估相关要求。

2.3无锡市城市基础设施配套费征收管理子系统信创改造

2.3.1操作系统替换与适配

配套费征收管理子系统系统现部署于2台服务器上，都是Windows 2012 Server，计划替换为国产操作系统，具体型号以合同为准。

目标云主机资源及操作系统由采购单位提供，本项目仅承担操作系统替换适配、应用迁移信创云主机及业务验证工作，不涉及云资源及操作系统采购。

系统环境适配：将Windows环境下的服务配置、启动脚本、权限管理等迁移至目标操作系统，需重构服务管理机制。

文件系统调整：路径分隔符、文件权限、目录结构等适配工作。

2.3.2数据库迁移

本政务系统源端为单个MariaDB 10.6.23数据库，参照"智慧住建平台数据库迁移"部分的技术要求，完成配套费征收管理子系统的数据库迁移，迁移目标达梦数据库。

目标数据库软件由采购单位提供，本项目不涉及数据库采购。

2.3.3 应用系统适配

基于现有配套费征收管理子系统源代码（Java B/S架构）进行适配改造，包括但不限于：

SQL 语句适配：按照达梦数据库的语法，对ORM框架及原生SQL进行相应适配修改。

跨平台适配：文件路径修改、操作系统命令适配等。替换或重新编译依赖的依赖库、第三方工具：确保与迁移的目标操作系统兼容；检查并修改Windows平台特有API调用，确保Java应用在适配环境下正常运行。

中间件适配：配套费征收管理子系统主要用到Spring中间件需适配。

性能优化：（1）复杂页面查询：针对业务表数据量超过百万级别的、以及级联表大于两张表的查询进行慢SQL分析，并进行相关优化。（2）统计分析：对现有统计分析功能进行慢SQL分析，并进行相关优化。

系统测试：系统迁移后参照智慧住建平台技术要求，完成相关测试验证。

2.3.4 密码应用安全性评估改造

配套费征收管理子系统密码应用安全性评估改造参照智慧住建密码应用安全性评估相关要求。

2.4招标投标活动监管子系统

落实国家关于加快招标投标领域人工智能推广应用的部署，构建工程招投标智能监管系统，运用自然语言处理与图神经网络技术，深度分析投标文件语义特征与企业关联关系。提取文本特征相似度，自动识别投标文件雷同性；通过专家评分离散度分析，识别“人情分”“倾向分”；整合企业、人员等多维数据构建知识图谱，智能识别隐性关联企业，预警围标串标风险。

该子系统建设将基于市信创政务云环境，采用国产操作系统与国产数据库等关键技术，确保全面符合国家信创标准与规范，具体功能模块如下：

基于市信创政务云环境，采用国产操作系统与国产数据库等关键技术，建设招标投标活动监管子系统，通过对招投标信息进行数据分析，形成投标文件特征码雷同性等各类分析结果，实现对串通投标行为的“事前预警、事中监控、事后追溯”，并将分析结果推送至无锡市建筑市场信用监管平台统一展现。

2.4.1投标文件特征码雷同性分析

实现所有标段中所有投标文件制作机器码、预算编制软件密码锁号、上传投标文件IP地址的一致性分析。具体功能要求如下。

文件制作机器码雷同性分析。包括（1）同标段机器码雷同：以标段为分析对象，分析投标单位利用同一台电脑制作标书的行为，挖掘存在机器码雷同的投标人及标段信息；（2）异标段机器码雷同：以两家单位为分析对象，分析投标单位在不同标段下使用过同一台电脑制作标书的行为；（3）机器码抱团分析：以机器码为分析对象，挖掘多家单位共同使用过同一台电脑的行为。

文件创建标识码雷同性分析。采集同一个项目下所有投标单位电子标书的文件创建标识码信息（在公共资源交易中心专用制作软件中新建标书时自动生成的识别号），分析投标单位利用同一份标书进行修改上传的行为。

标书上传IP雷同性分析。包括（1）同标段上传IP雷同：以标段为分析对象，分析投标单位在同一网络环境上传电子标书的异常行为；（2）异标段上传IP雷同：以两家单位为分析对象，分析投标单位在不同标段下使用过同一IP上传标书的行为；（3）上传IP抱团分析：以上传IP为分析对象，挖掘多家单位共同使用过同一IP上传标书的行为。

远程解密IP雷同性分析。包括（1）同标段解密IP雷同：以标段为分析对象，分析投标单位在同一网络环境远程解密标书的异常行为；（2）异标段解密IP雷同：以两家单位为分析对象，分析投标单位在不同标段下使用过同一IP远程解密标书的行为；（3）解密IP抱团分析：以解密IP为分析对象，挖掘多家单位共同使用过同一IP远程解密标书的行为。

文件下载IP雷同性分析。包括（1）同标段下载IP雷同：以标段为分析对象，分析投标单位在同一网络环境下载招标文件的异常行为；（2）下载IP抱团分析：以下载IP为分析对象，挖掘多家单位共同使用过同一下载IP的行为。

文件下载机器码雷同性分析。分析投标单位利用同一台电脑下载标书，挖掘出存在同下载MAC雷同的异常记录。

预警信息定期推送。集中项目各个阶段的预警线索进行预警处理、追溯，并支持提供线索分析报告。围绕分析主体建模，计算预警指数，按照预警指数高低进行风险预警，推送给住建局相关部门。同时支持生成“一键式”串通投标线索分析报告。

与无锡市公共资源交易中心招投标系统数据对接。获取每个项目从招标、投标到开标、评标及后续的合同备案的全过程数据，包含标段信息、投标人信息、标书文件制作机器码、文件创建标识码、标书上传IP数据的全过程招投标数据。通过精准捕捉数据点，全面识别潜在的不正当竞争行为或串通投标现象。同时与无锡市公共资源交易评标系统对接，将标书文件制作机器码、文件创建标识码、标书上传IP雷同性分析结果信息回传至评标系统，评标专家可直接在评标流程中查看分析结果，提升评标过程的透明度和效率。按照类似要求，与宜兴市、江阴市公共资源交易中心招投标系统实现数据对接。

2.4.2市场主体社团分析

通过对海量历史交易数据的深入挖掘分析，建立预警模型，多维度深度分析招标人、招标代理机构、中标人、评标专家相互之间的关系。具体功能要求如下：

投标人抱团亲密度分析。依托交易历史投标数据，运用抱团亲密度算法，探知大型复杂投标网络中投标人之间抱团投标的行为。支持对团中单位进一步筛选，缩小抱团范围，锁定可疑项目及可疑投标人。

招标人与中标人关系分析。从招标人视角出发，通过对招标人发布的项目、投标人投标聚集度、投标人中标聚集度指标进行综合分析，挖掘招标人与中标人之间潜在的关联关系。

招标人与投标人关系分析。从招标人视角出发，通过对招标情况、投标人数与最多投标次数投标人在招标项目内的投标率信息等指标进行综合分析，挖掘招标人与投标人之间潜在的关联关系。

招标人与招标代理关系分析。分析招标代理在中介选聘过程中，总是同时报名且同时被招标人选中的异常现象，以此判定招标代理之间或者招标代理与招标人之间潜在的关联关系。

中标人与招标代理关系分析。从招标代理视角出发，通过对招标代理发布的项目、投标人投标聚集度、投标人中标聚集度指标进行综合分析，挖掘招标代理与中标人之间潜在的关联关系。

专家抱团关系分析。与无锡市、江阴市、宜兴市公共资源交易中心招投标系统对接，获取所有项目的评标全过程数据（包含专家名称、专家身份证号码、专家评标时间、供应商投标信息、专家打分信息等），从专家共同参与评标次数、共同倾向性打分等维度进行深入分析。

专家与投标人关系分析。分析评标专家与投标人之间是否存在不公正的评标情况、专家与投标人之间是否存在不正常的交易行为。

专家与招标人关系分析。分析评标专家与招标人之间是否存在不公正的招标情况、专家与招标人之间是否存在不规范的交易行为，从而产生指定投标人中标的情况。

专家与招标代理关系分析。分析评标专家与招标代理之间是否存在不公正的招标情况、专家与招标代理之间是否存在不规范的交易行为。

邀请招标单位亲密度分析。与无锡市、江阴市、宜兴市公共资源交易中心招投标系统对接，获取所有邀请招标项目信息。对当前招标人邀请招标次数占其总招标次数的占比率进行排序，同时对参与率较高单位的中标率进行分析。若参与率高且中标率远高于其正常中标率，则进行预警。根据当前招标人下邀请招标中标率由高到低排序，挖掘存在围串标风险的线索。

社团写真分析。构建基于投标人行为关系网络的风险分析模型：（1）主体行为关系网络：通过分析投标人之间的直接与间接关联，形成完整的关联图谱；（2）风险量化机制：对存在间接行为雷同的主体进行风险赋分。若投标人与多家单位存在间接雷同，则形成行为链，分数累计后形成较高的风险得分，成为主要分析节点；（3）社团信息挖掘：以当前单位为中心的社团好友关系网络，重点突出属于社团成员的标识，从投标人角度展现相关社团信息，挖掘是否存在投标人围标团伙。

2.4.3智能辅助评标分析

在公共资源交易中心招投标系统中建设智慧辅助评标分析子系统，并将分析结果推送至招投标活动监管子系统统一展现。在评标阶段对投标文件中经济标的清单综合单价组成明细进行雷同性比对分析，对技术标的图片和PDF文档的文字进行识别、提取和雷同性比对分析。对不同投标人的投标文件异常一致的（如查重率大于阈值，可配置），系统自动提醒评标委员会按无效标予以否决。具体功能要求如下：

技术标雷同性分析。（1）技术标图片文字识别：支持对技术标文件中的图片（含扫描件、照片等）进行文字识别，识别内容包括中文、英文、数字及常见符号。（2）技术标PDF文字提取：支持从PDF文件中直接提取文本信息（非图片型PDF）以及通过OCR识别图片型PDF中的文字。（3）雷同性分析：采用文本相似度比对技术，分析同一个项目下所有投标人投标文件技术标内容描述的相似度。

商务标错误点雷同性分析。对同一项目下所有投标文件商务标进行分析，分析所有投标文件商务标中出现的错误点（如计算错误、漏项、格式错误、逻辑错误等）是否存在雷同。

分项清单定额组成雷同分析。通过分析标段内多家投标单位工程量清单所属定额组成一致性比例过高的异常情况，挖掘两家单位之间在制作标书时可能存在抄袭的问题。

单位工程不可竞争费雷同分析。分析同标段情况下多家单位在某些相同单位工程的不可竞争费用合计值雷同的异常现象。

单位工程综合合价归零分析。分析同标段情况下一家或者多家单位在某些相同单位工程的合价为零的异常现象。

分项清单综合合价归零分析。分析同标段情况下多家单位在某些相同分部分项清单的综合合价为零的异常现象。

分项清单综合单价不平衡分析。分析同标段情况下出现某分项清单综合单价相比同组报价中位值偏离度过大或者过小的异常现象。

投标文件编制异常分析。对标段内所有投标文件的页数进行对比分析，检查是否存在投标文件内容过于简单的异常情况。页数偏离率计算公式：（平均页数 - 投标文件页数）/ 平均页数。系统支持设置页数偏离率阈值（可配置），当某投标文件的页数偏离率低于阈值（即页数明显偏少）时进行预警。按标段中出现的异常单位数由多到少排序，展示本标段中投标文件平均页数、最少页数、异常单位数、异常单位名称、页数偏离率等信息。

暗标异常内容分析。分析PDF文本内容是否存在特殊字符、敏感词、不合理空格、非正常换行等异常内容。针对存在暗标异常内容的标段进行预警，按标段中出现的异常单位数由多到少进行排序，展示异常单位名称、异常内容类型及具体异常内容。

公司名称异常分析。分析标段内所有投标文件内容，检查是否存在投标文件中出现其他投标人公司名称的异常情况。通过以投标人为分析单位展现投标文件中出现其他投标人公司的异常单位，分析出现过的投标文件异常次数、异常投标文件名称、投标文件中出现其他公司名称的次数以及其他公司的名称等。

2.4.4 转包违法分包大数据分析

汇集招投标系统信息、质安监一体化平台信息、实名制系统、四库一平台等信息，对企业投标情况、中标情况、管理人员到岗考勤情况和投标项目经理、项目管理人员一定时期内频繁变更情况进行大数据分析，排查转包和违法分包线索。具体功能要求如下：

投标价格分析。（1）投标总价偏离度分析：识别多家单位报价集中在最高限价浮动区域的异常情况；（2）主体偏离度分析：以投标单位为分析对象，采用离散度分析法，分析在离散度区间内该投标单位投标报价的异常情况；（3）投标总价等比浮动异常分析：分析同标段若干家投标单位报价出现有规律性等比浮动的异常现象；（4）异常低价中标：针对项目的中标价格进行分析，以中标价和控制价计算下浮率。系统支持设定下浮率阈值，项目的中标价下浮率超过阈值时触发预警通知，告知相关监管人员。

专家指标分析。（1）专家打分倾向性分析：通过对每一位专家参与的评标项目打分倾向性进行分析，打击专家与投标人由于利益关联发生的串通行为；（2）投标人得分异常分析：分析中标单位通过组织围标使自己在最终得分或商务得分中处于高得分状态的异常情况，包含投标人最终得分异常和投标人商务标得分异常，由此筛选出重点需要监控的单位与标段对象。

投标人指标分析。（1）全主体IP雷同分析：以全主体IP地址为分析对象，展示所有雷同的IP地址、触发的IP地址雷同类型（登录IP、投标IP、解密IP、下载标书IP地址等）、雷同IP地址的使用单位名称以及操作时间。（2）全主体联系电话雷同分析：以联系电话为分析对象，展示该联系号码联系人的类型（专家、招标代理、投标人联系号码等）、联系人姓名、联系电话雷同数量、雷同单位名称等，挖掘存在围串标风险的线索。

异常流程分析：分析投诉质疑内容，发现潜在违法违规；分析投标单位数异常偏少、招标失败后重新招标、单位废标率异常、招标流程超期延期、项目异常重置后最高得分单位变更等情况，识别围串标高风险行为。

异常人员分析：分析投标（询标）联系人雷同的标段，挖掘同一联系人被多家单位共同使用、或两个单位在不同标段多次使用相同联系人的情况，发现围串标团伙。

异常行为分析：挖掘投标次数多且中标率远高于平均值的潜在围标人，以及中标率极低但注册地中标率高的潜在陪标人；分析第一顺位中标候选人主动弃标、中标结果公示与候选人公示不一致等异常；分析企业注册地与上传IP地址不一致的标书上传行为；分析已上传标书但刻意不参与解密、下载标书后大量弃标等异常行为。

转包及违法分包分析：通过实时监控、异常识别与智能告警，监测资金流动、合同执行等异常；结合历史案例建立风险评估模型，综合承包商及分包商的财务、业绩、信誉等多维数据进行动态评估；运用图数据库挖掘项目参与方之间的关联关系，识别利益输送；建立分级预警机制；分析关键岗位人员（技术负责人、安全员等）变更频率及跨单位频繁变更情况，与实名制系统对接，自动合规检查并预警。

2.4.5招标投标统计报表

获取全市房屋建筑和市政基础工程招标投标过程中各类数据，生成涵盖项目数量、招标金额、投标单位数量、中标金额等关键指标的统计报表，支持按月度、季度、年度等周期生成，并支持导出为Excel、PDF等格式。具体功能要求如下：

中标候选人技术经济信用得分分析：针对施工及工程总承包项目，收集中标候选人在技术方案、经济报价、信用记录等方面的得分，通过柱状图、折线图、雷达图等可视化手段展示得分分布与变化趋势，支持同一项目内不同候选人的横向对比及不同项目间同类候选人的纵向对比。

本外地企业中标率分析：按房屋建筑工程、市政基础设施工程等类型，分别统计本地企业与外地企业的中标数量及中标率，生成对比报表，清晰展示不同工程类型中本外地企业中标率的差异。

民营国有企业中标率分析：基于民营企业和国有企业类别信息，统计各类工程中两类企业的中标数量及中标率，呈现市场竞争表现差异，并支持按时间维度分析中标率变化趋势。

大中小型企业中标率分析：借助大中小型企业类别数据，按工程类型分别统计大型、中型、小型企业的中标数量及中标率，通过图表展示不同规模企业在各类工程中的中标率分布。

企业主体库数据治理：为支撑上述分析功能，对企业库数据进行治理，获取本地、外地、民营、国有、大中小型企业的类别数据，确保分类准确、数据可用。

2.4.6分析结果展现

将以上分析结果，整合到无锡市建筑市场信用监管平台统一展现。具体功能要求如下：

投标文件特征码雷同性分析结果数据展现。包含文件制作机器码雷同性分析、文件创建标识码雷同性分析、标书上传IP雷同性分析、远程解密IP雷同性分析、文件下载IP雷同性分析、文件下载机器码雷同性分析、预警信息等7类页面展现。

社团分析结果展现。提供可视化的展示页面，根据抱团行为分析的结果，直观的展示各投标单位之间的抱团亲密情况。包含招标人与中标人关系分析、招标人与投标人关系分析、招标人与招标代理关系分析、招标代理与中标人关系分析、专家与专家抱团关系分析、专家和投标人关系、专家和招标人关系、专家和招标代理关系、邀请招标单位亲密度分析、社团写真分析等10类页面展现。

智能辅助评标分析结果展现。包含技术标雷同性分析、商务标错误雷同性分析、分项清单定额组成雷同分析、单位工程不可竞争费雷同分析、单位工程综合合价归零分析、分项清单综合合价归零分析、分项清单综合单价不平衡分析、投标文件编制异常分析、暗标异常内容分析、公司名称异常分析等10类页面展现。

转包违法分包大数据分析结果展现。包含投标价格分析、专家指标分析、投标人指标分析、异常流程分析、异常人员分析、异常行为分析、转包及违法分包分析等7类页面展现。

招标投标统计分析结果展现。包含中标候选人技术经济信用得分分析、本外地企业中标率分析、民营国有企业中标率分析、大中小型企业中标率分析等4类页面展现。

2.5升级BIM施工图智能审查子系统

基于现有BIM施工图智能审查系统源代码，对相关功能模块进行升级优化。

2.5.1审图业务工单管理

新增工单申请功能（包含字段工单标题、工单类型、紧急程度、申请部门/申请人、详细描述、关联客户/项目、期望完成日期等）、新增工单附件上传功能（支持PDF、word、Excel、JPG等常见格式）、新增工单审批功能（支持按顺序串行审批和多人并行审批）、新增工单附件查看功能（可在线查看PDF等常见格式，可下载）、新增工单归档功能（对已完成的工单进行规范化管理，将其移出活跃工单列表，移至独立的“归档库”或通过高级筛选器中的“已归档”状态进行查询，所有数据仅供查阅，不允许再编辑）、新增工单检索功能（支持对工单标题和工单内容等进行模糊查询，高亮显示匹配的关键字）、新增权限控制功能（主任室可查看所有工单、科室负责人查看本科室工单）。

2.5.2工改3.0数据标准改造

对照《工程建设项目审批管理系统数据共享交换标准3.0》要求，梳理并制定BIM审图系统与工程审批系统的对接接口标准，实现施工图审查与第三阶段审批事项的融合办理。本项目建设方负责开发BIM审图系统与外部系统的对接适配，外部系统（一站式申报系统、一体化平台等）需提供相应接口，具体对接要求如下：

业务流程对接：一站式申报系统在第三阶段申请时，将项目基本信息、单体工程信息、勘察设计合同信息、规划许可证扫描件及申请编号推送至审图系统，并单点登录至审图系统完成资料上传。审图系统及时反馈提交与受理状态。

审查过程反馈：程序性审查发现问题时，调用消息反馈接口告知建设单位；技术性审查及复审阶段，待审查全部结束后，一次性将问题反馈至建设单位。

审图结果推送：审查合格书办结后，向一体化平台推送合格书信息、专业技术人员明细表、违反强制性标准情况，并按单体工程反馈审图合格书编号及技术参数，同时通过消息接口告知建设单位及审批系统。

接口技术要求：提供基础数据推送、单点登录审图系统、数据传送、数据获取、消息反馈、单体工程参数更新等相关接口。

2.5.3电子发票管理

实现施工图审查业务中电子发票的自动开具、推送、查看、下载及归档管理，覆盖建设单位与审查机构两端。

建设单位开票信息管理：提供标准化表单供建设单位录入/编辑单位名称、纳税人识别号、地址电话、开户银行及账号等信息，前端对纳税人识别号格式进行校验，提交时通过第三方接口（如工商信息API）核验关键信息真实性，或支持手动审核流程。

审查机构自动开票：在业务完成后，支持一键或按规则自动触发开票流程，调用第三方发票系统接口完成电子发票开具，并自动记录发票号码、开票日期、金额、税率等明细信息。

电子发票自动推送：发票开具成功后，系统自动将电子发票推送至建设单位（通过邮箱、短信等方式），确保建设单位及时获取。

建设单位发票中心：为建设单位提供统一的“我的发票”功能模块，支持在线预览已开具的电子发票。

电子发票下载：支持建设单位在线下载电子发票PDF文件，文件命名规则为“{单位名称}{发票号码}{开票日期}.pdf”，便于本地保存与管理。

审查机构发票归档：为审查机构提供发票数据的归档、查询及统计功能，支持手动或按规则（如开票超过1年）将发票标记为“已归档”状态，对不同状态的发票设置差异化管理策略（如归档后仅支持查看，不支持修改），满足内部财务管理与审计要求。

2.5.4城市更新改造项目审查管理

实现城市更新改造项目全流程在线管理，涵盖项目登记、图纸上传、报审、受理、收费、任务分派、技术审查、意见管理、告知书办理及图纸盖章归档等环节。

项目登记：提供城市更新改造项目登记功能，建设单位选择“设计-南京既有建筑改造工程”类别，填报项目基本信息（项目名称、代码、所属地区等）、项目概况（工程类别、改造类别、设计等级、建筑面积等）及单体工程信息，提交至设计单位。

图纸上传：设计单位按照技术材料清单上传设计文件后，提交返回建设单位。

项目报审：建设单位补充确认材料无误后，将项目送审至中心窗口。

项目受理：对政策性材料和技术性材料进行收件核查，材料齐全且符合要求的及时受理；材料不全或不符合要求的一次性告知并反馈。技术服务不通过的项目，提交整改文件后及时受理回复。

技术服务收费：项目受理后，在规定时限内出具《技术服务收费单》，受理一次回复前完成收费确认。

任务分派：从中心全职专家或“市既有建筑维修改造项目施工图设计论证专家库”中为项目选取审查专家，明确技术审查时限。

技术审查：收到图纸等材料后，按要求开展技术性审查，在8个工作日内提交技术服务意见。

意见管理：各专业技术服务意见提交后，对《意见书》进行校核、审核和审定，并加盖技术服务专用章。

告知书办理：技术性审查通过且政策性材料审核通过后，办理《施工图设计文件技术审查通过告知书》，审批后加盖公章。

图纸盖章及归档：对通过技术性审查的项目，图纸加盖技术服务专用章（长条章）并按规定归档。

2.5.5一对一整改回复

实现审查意见的结构化逐条在线回复，支持设计单位精准整改、审查人员高效复核，提升审查意见回复的完整性与准确性。

一对一在线回复：审查机构完成图纸审查并发放审查意见书后，设计单位需对审查人员提出的每条意见逐项在线回复，进行详细说明。系统提供结构化回复界面，确保意见无遗漏。

自动生成审查回复意见书：系统根据设计单位填写的结构化回复数据，自动生成审查回复意见书，由设计单位盖章后上传，有效规避遗漏回复，提高回复准确性。

精准定位图纸变更部位：支持两种查看方式——审查人员打开图纸后双击批注标识，在批注旁弹出意见明细及回复内容；或双击审查意见列表，快速打开对应图纸并精准定位批注部位，便于确认整改是否到位，提高审查效率。

批量替换图纸：设计单位可按专业批量选取需整改的图纸文件，系统根据图纸名称属性自动匹配上一轮图纸并建立关联关系，对匹配存在问题的图纸进行预警提示，实现批量整改替换。

2.5.6跨专业关联图纸协同管理

实现跨专业图纸变更的协同管理，支持变更申请、专业审核、轮次更新、图纸整改、版本追溯等功能，保障多专业间图纸变更的协调一致。

发起关联图纸变更申请：项目管理人可在项目详情页、图纸库或具体图纸详情页发起关联变更，填写变更申请单，包含项目信息、变更所涉专业、图纸编号及名称、当前轮次、变更原因等内容。

专业总工审核：专业总工在待办任务中查看变更申请，进入审核详情页进行审核。

系统自动轮次更新与状态流转：所有关联专业总工审批通过后，系统自动为所有关联图纸创建新的协同轮次（与变更申请单号绑定），并将变更单状态更新为“待整改”，自动通知关联专业设计人员进入整改环节。

设计院替换关联图纸：设计院在“待整改”任务列表中查看需整改图纸，通过上传新版本功能替换图纸，系统自动继承原图纸元数据并附上新的协同轮次号，保留所有历史版本以确保可追溯。

提交整改进入审查：设计院上传整改图纸及回复意见书后，提交整改，任务状态变更为“已整改”，重新进入审查环节。

操作日志记录：为每一条关联图纸变更申请建立独立完整的操作日志，记录从创建到关闭的关键操作，包括操作时间、操作人、操作内容及备注意见，确保全过程可追溯。

2.5.7全过程图纸版本更替管理

实现图纸版本更替的全流程闭环管理，涵盖换图申请、审核审批、图纸替换、项目提交及历史追溯，确保图纸版本变更过程规范、可追溯。

审查人员发起换图申请：审查人员在图纸列表或图纸详情页发起换图申请，系统自动带入项目名称、编号、图纸编号及版本、申请人等基础信息，提交后申请状态变更为“待审核”。

审查机构端换图申请审核：审核人在“待我审核”列表中查看申请，进入详情页进行审核。审核通过则流转至下一环节（待审批）；驳回须填写具体理由，申请状态变更为“已驳回”，退回申请人。

审查机构端换图申请审批：审批人在“待我审批”列表中查看申请，集中展示申请信息及审核意见。批准则状态变更为“已批准，待替换”，系统自动通知设计单位；拒绝须填写专业审批意见，状态变更为“已拒绝”，流程终止并通知相关方。

设计单位端图纸替换：设计单位收到替换待办通知后，进入替换确认页面查看申请详情及审批意见，点击“确认替换”后系统自动执行：将当前版本移至历史版本库并标注替换标签，新图纸文件设置为当前有效版本，申请状态更新为“已替换完成”，并建立新版本与换图流程的关联记录。

换图项目提交：图纸替换完成后，将此次变更作为正式项目节点提交，触发后续工作流（如重新审查、归档等）。

换图项目历史追溯查询：提供独立的“变更历史”查询模块，支持按条件查询换图流程记录，展示项目名称、图纸编号、变更版本、申请人、申请时间、最终状态等信息。

2.6“卖旧买新”契税补贴资格管理功能模块

在商品房备案系统中扩建“卖旧买新”契税补贴资格管理功能模块，实现存量房信息管理、商品房信息管理、不动产登记信息管理、家庭成员信息管理、契税补贴业务管理、商品房合同变更注销接口、权限管理及表格打印导出等功能，支撑契税补贴资格审核、业务办理与发放全过程。

存量房信息管理：支持录入存量房买卖合同编号及出卖方姓名，通过网签备案验证接口核验合同真实性，验证成功后展示房屋坐落、面积、买卖双方、网签备案时间及合同状态；通过转移登记核验接口查询不动产登记状态，对2023年1月1日后完成转移登记的，展示转移登记时间及原产权人、现产权人信息。

商品房信息管理：支持录入商品房买卖合同备案号及买受方姓名，通过网签备案验证接口核验合同真实性，对2024年5月1日后网签备案的，展示房屋坐落、面积、买卖双方、网签备案时间及合同状态。

不动产登记信息管理：通过转移登记核验接口查询不动产登记状态，对已登记的展示转移登记时间及房屋产权人信息。

家庭成员信息管理：支持补充录入申请人家庭成员信息，通过家庭成员姓名及证件号码查询同一新建商品住房项目下2024年5月1日后的商品房合同网签注销记录并展示。

契税补贴业务管理：包含银行账户信息管理（增删改）、契税补贴业务撤销管理（审核并撤销）、契税补贴业务审核管理、契税补贴发放管理（审核通过后公示）、申请表打印管理。进入资格审核确认页面后，汇总展示查验获取的关键信息，审核人员选择“通过”或“不通过”，审核通过的系统自动生成业务编号，支持后续查询。

商品房合同变更注销信息接口：提供查询商品房合同变更和注销记录的功能接口。

权限管理：增加菜单权限管理功能，支持对各区住建局工作人员进行权限分配管理。

表格打印及导出：支持各类表格的打印与导出功能，提供标准模板。

政策补贴标准：系统需内嵌政策规则——出售自有住房时间须在2023年1月1日后，购买新建商品住房时间须在2024年5月1日后；2024年5月1日至8月31日购买新房的，给予契税50%补贴（144平方米及以上再给予50%）；2024年9月1日至12月31日购买新房的，给予契税40%补贴（144平方米及以上再给予40%）；单套补贴总额最高不超过10万元。系统自动根据购房时间、建筑面积计算补贴金额，并支持取得不动产权证未满2年的商品住房转让情形。

三、系统性能需求

智慧住建业务平台性能需求如下：

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 并发用户数 | 200个，各类企业用户 |
| 峰值并发用户数 | 500个 |
| 页面加载时间 | <5秒 |
| 页面加载最大时间 | <10秒 复杂报表<30秒 |
| 系统可用率 | >95% |
| 浏览器支持 | 支持Edge，Chrome，Firefox，奇安信，360等主流浏览器较新版本 |

建筑工地智慧监管子系统性能需求如下：

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 并发用户数 | 10个，主要是内部用户使用 |
| 峰值并发用户数 | 20个 |
| 页面加载时间 | <5秒 |
| 页面加载最大时间 | <10秒 复杂报表<30秒 |
| 系统可用率 | >95% |
| 浏览器支持 | 支持Edge，Chrome，Firefox，奇安信，360等主流浏览器较新版本 |

城市基础设施配套费征收系统性能需求如下：

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 并发用户数 | 10个，主要是内部用户使用 |
| 峰值并发用户数 | 20个 |
| 页面加载时间 | <5秒 |
| 页面加载最大时间 | <10秒 复杂报表<30秒 |
| 系统可用率 | >95% |
| 浏览器支持 | 支持Edge，Chrome，Firefox，奇安信，360等主流浏览器较新版本 |

招投标活动监管子系统性能需求如下：

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 并发用户数 | 10个，主要是内部用户使用 |
| 峰值并发用户数 | 20个 |
| 页面加载时间 | <5秒 |
| 页面加载最大时间 | <10秒 复杂报表<30秒 |
| 系统可用率 | >95% |
| 浏览器支持 | 支持Edge，Chrome，Firefox，奇安信，360等主流浏览器较新版本 |

升级BIM施工图智能审查子系统性能需求如下：

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 并发用户数 | 50个 |
| 峰值并发用户数 | 200个 |
| 页面加载时间 | <5秒 |
| 页面加载最大时间 | <10秒 复杂报表<30秒 |
| 事务处理时间 | 业务操作<10秒 |
| 系统可用率 | >95% |
| 浏览器支持 | 支持Edge，Chrome，Firefox，奇安信，360等主流浏览器较新版本 |

“卖旧买新”契税补贴资格管理功能模块性能需求如下：

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 并发用户数 | 50个 |
| 峰值并发用户数 | 200个 |
| 页面加载时间 | <5秒 |
| 页面加载最大时间 | <10秒 复杂报表<30秒 |
| 事务处理时间 | 业务操作<10秒 |
| 系统可用率 | >95% |
| 浏览器支持 | 支持Edge，Chrome，Firefox，奇安信，360等主流浏览器较新版本 |

四、网络和数据安全要求

应采用成熟的技术架构，符合国家信创体系建设要求。依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等技术标准，本项目安全等级设定为三级。系统开发过程中应当采取必要措施确保应用安全、数据库安全，建成后应当能确保通过等级保护测评、密码测评和软件测评（测评费用不包含在本项目报价中）。

中标供应商必须保证项目相关技术和数据的秘密，未经采购人许可，不得转存或拷贝平台数据，不得披露平台相关技术和信息。中标供应商未遵守保密要求而引发的一切后果，均由中标供应商自行承担。

五、商务要求

中标单位应在合同签订生效后3个月内完成项目建设、通过初步验收。试运行3个月后完成项目竣工验收。自通过竣工验收日起，中标单位应在3年内免费运维服务。

六、知识产权要求

本项目相关的文档、定制开发源代码等知识产权归采购人所有。

七、履约验收要求

7.1履约验收主体：无锡市住房和城乡建设局

7.2履约验收时间：合同签订生效后3个月内完成初验，6个月内完成竣工验收。

7.3履约验收方式：组织专家验收。

7.4履约验收程序： 按照《无锡市市级政务信息化项目验收管理办法》（以下简称验收管理办法）开展项目验收，主要包括初步验收、档案验收、竣工验收等环节。

初步验收：完成本项目立项批复、招标文件、合同约定的各项建设内容并完成项目自测；按照验收管理办法要求准备项目技术文档和管理资料；系统建设和数据处理符合信息安全的要求。满足以上要求采购人可组织初步验收，初步验收通过后进入试运行阶段。

档案验收：按照《无锡市市级政务信息化项目档案管理和验收办法》要求开展档案验收，档案整理及档案专家验收等相关费用由中标单位承担。

竣工验收：试运行满3个月后，完成试运行期间问题处理及系统优化，并配合完成各项测评（软测、等保、密码应用安全性评估等），采购人按照验收管理办法要求组织竣工验收。

7.5履约验收内容和标准：根据无锡市政务信息系统验收管理办法要求完成项目验收，主要内容包括：智慧住建、建筑工地智慧监管子系统、无锡市城市基础设施配套费征收管理子系统完成信创改造；完成招标投标活动监管子系统建设；完成BIM施工图智能审查子系统升级；完成商品房备份系统的“卖旧买新”契税补贴资格管理功能模块建设，确保功能测试通过率100%、性能达标、安全测评通过、文档完整移交。

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。

  - 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 服务期/完工期：合同签订生效后3个月内完成初验，6个月内完成竣工验收。

  - 项目整体质保期：自项目验收合格之日起3年。

  - 付款方式：合同签订生效后一个月内支付30%，完成竣工验收后支付70%，自竣工验收合格之日起，中标供应商提供3年免费运维服务。

  - 本项目合同履行地点：无锡市住房和城乡建设局，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可以要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

  - 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

  - 根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。

中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。

机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

  - 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。

  - 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

# 第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

1.小微型企业价格扣除：本项目或采购包“落实政府采购政策需满足的资格要求”中的“中小企业政策”如为专门面向中小企业的，本项目或采购包不再享受小微型企业价格扣除政策。

1.1对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

1.2监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

1.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.5如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

        - 价格（10分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

        - 项目人员配置情况（9分）：考察投标人为本项目配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。

2.1 项目经理（2分）：投标人为本项目配备项目经理一名，该项目经理具有国家软件资格考试信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师证书或计算机、软件工程、电子信息或信息系统相关专业副高及以上职称证的，每有上述一种证书得1分，最高2分，得满为止。须提供相应有效证书扫描件。

2.2 项目组成员（7分）：除项目经理外，其他项目组成员具有国家软件资格考试如信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、信息安全工程师、网络工程师证书或计算机、软件工程、电子信息或信息系统相关专业副高及以上职称证的，每提供一张证书得1分，最高7分。（同一个人具有多种证书的只计算一次，不同的人提供同一种证书均可得分）

        - 投标人综合情况（12分）：

3.1 业绩（6分）：投标人具有2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）与本项目类似的成功案例，每提供一个得2分，最高6分。（同一项目只计算一次，不重复得分。投标时须提交合同扫描件，否则不得分）

3.2 体系认证（3分）：投标人具有质量管理体系认证、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的；每提供一个得1分；最高3分。（投标时须提供有效证书扫描件加盖投标人公章，未按要求提供不得分）

3.3 软件著作权（3分）：投标人具有软件自主开发能力，提供与 “工程项目招投标监管”“智慧（数字）住建” “BIM施工图智能审查”“智慧监管”“人工智能”“数据安全”相关的软件著作权证书；每提供1个证书得0.5分，同类别不重复计分，最高3分。须提供软件著作权登记证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分，著作权证书名称与上述所列有所不同，但实质内容相关或功能类同的，可视为等同。

        - 演示（15分）：演示必须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，不得使用PPT演示稿或录屏、截图等其他方式演示。演示时间不超过15分钟，无演示不得分。本项目演示为投标人在线提供演示，投标人无需到现场，关于在线演示操作，详见《操作手册》。投标人提供演示的须自行配备好演示所需设备（包括：电脑、摄像头、耳机、麦克风、网络环境等），并确保有人随时响应演示请求以及演示时网络的通畅，不能按时响应演示请求的视为无演示，不得分。

投标人针对招标投标活动监管子系统功能点进行演示，演示得分点如下：

4.1 投标文件特征码雷同性分析（3分）

演示文件制作机器码、文件创建标识码、标书上传IP、远程解密IP、文件下载IP及机器码的智能比对与异常聚类分析功能以及人工智能技术应用能力。具备文件制作机器码雷同性分析功能得0.5分，未演示不得分；具备文件创建标识码雷同性分析功能得0.5分，未演示不得分；具备标书上传IP雷同性分析功能得0.5分，未演示不得分；具备远程解密IP雷同性分析功能得0.5分，未演示不得分；具备文件下载IP及机器码雷同性分析功能得0.5分，未演示不得分；本部分功能如使用AI/机器学习技术（包括但不限于大语言模型、深度学习、知识图谱等）实现的得0.5分，未演示不得分。

4.2 市场主体社团分析（3分）

演示投标人抱团亲密度分析、招标人与投标人关系分析、中标人与招标代理关系分析、邀请招标单位亲密度分析、社团写真分析等功能以及人工智能技术应用能力。具备投标人抱团亲密度分析、能够通过智能算法识别隐性关联企业功能得0.5分，未演示不得分；具备招标人与投标人关系分析功能得0.5分，未演示不得分；具备中标人与招标代理关系分析功能得0.5分，未演示不得分；具备邀请招标单位亲密度分析功能得0.5分，未演示不得分；具备社团写真分析功能得0.5分，未演示不得分；本部分功能如使用AI/机器学习技术（包括但不限于大语言模型、深度学习、知识图谱等）实现的得0.5分，未演示不得分。

4.3 智能辅助评标分析（3分）

演示技术标雷同性分析（含图片OCR、PDF文字提取、相似度比对）、商务标错误雷同性分析、分项清单定额组成雷同性分析、投标文件编制异常分析、公司名称异常分析等功能以及人工智能技术应用能力。要求运用自然语言处理（NLP）技术进行语义相似度计算与异常模式识别，OCR识别准确、查重算法有效。具备技术标雷同性分析（必须包含图片或PDF文档OCR识别以及语义相似度比对）功能得0.5分，未演示不得分；具备商务标错误雷同性分析功能得0.5分，未演示不得分；具备分项清单定额组成雷同性分析功能得0.5分，未演示不得分；具备投标文件编制异常分析功能得0.5分，未演示不得分；具备公司名称异常分析功能得0.5分，未演示不得分；本部分功能如使用AI/机器学习技术（包括但不限于大语言模型、深度学习、知识图谱等）实现的得0.5分，未演示不得分。

4.4 转包违法分包大数据分析（3分）

演示投标价格分析、专家打分倾向性分析、异常流程分析、异常人员分析、转包及违法分包分析等功能以及人工智能技术应用能力。具备投标价格分析功能得0.5分，未演示不得分；具备专家打分倾向性分析功能得0.5分，未演示不得分；具备异常流程分析功能得0.5分，未演示不得分；具备异常人员分析功能得0.5分，未演示不得分；具备转包及违法分包分析功能得0.5分，未演示不得分；本部分功能如使用AI/机器学习技术（包括但不限于大语言模型、深度学习、知识图谱等）实现的得0.5分，未演示不得分。

4.5 招标投标统计报表（3分）

演示中标候选人技术经济信用得分分析、本外地企业中标率分析、民营国有企业中标率分析、大中小型企业中标率分析等功能以及人工智能技术应用能力。具备中标候选人技术经济信用得分分析功能得0.5分，未演示不得分；具备本外地企业中标率分析功能得0.5分，未演示不得分；具备民营国有企业中标率分析功能得0.5分，未演示不得分；具备大中小型企业中标率分析功能得0.5分，未演示不得分；本部分功能如使用AI/机器学习技术（包括但不限于大语言模型、深度学习、知识图谱等）实现的得1分，未演示不得分。

        - 项目方案（54分）

5.1 项目需求分析（10分）：主要考察投标人对本项目需求的理解程度，包括①现有系统理解、②功能需求、③非功能需求、④技术路线、⑤安全架构设计等。

方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述5项全部方案的得10分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述3-5项方案得7分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-5项方案得5分；未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。

5.2 系统详细设计（21分）：考察投标人将采购需求转化为可执行技术方案的能力，设计方案应对照采购需求一一对应。其中应包含人工智能技术方案（如自然语言处理、图神经网络、机器学习等）在招投标监管中的具体应用设计。

5.2.1智慧住建业务平台信创改造详细设计方案（6分）：主要考察投标人对该系统信创改造需求的设计是否合理，包括①信创操作系统适配、②信创数据库迁移、③应用系统适配、④API网关管控、⑤身份认证与访问控制强化、⑥密码应用安全性评估改造、⑦Web应用高可用性设计等。

方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述7项全部方案的得6分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述5-7项方案得4分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-7项方案得2分；未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。

5.2.2建筑工地智慧监管子系统信创改造详细设计方案（2分）：主要考察投标人对该系统信创改造需求的设计是否合理，包括①信创操作系统适配、②信创数据库迁移、③应用系统适配、④密码应用安全性评估改造等。

方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述4项全部方案的得2分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述1-4项方案得1分；未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。

5.2.3城市基础设施配套费征收系统信创改造详细设计方案（2分）：主要考察投标人对该系统信创改造需求的设计是否合理，包括①信创操作系统适配、②信创数据库迁移、③应用系统适配、④密码应用安全性评估改造等。

方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述4项全部方案的得2分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述1-4项方案得1分；未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。

5.2.4招投标活动监管子系统详细设计方案（6分）：主要考察投标人对该子系统的功能设计是否合理，包括①投标文件特征码雷同性分析、②市场主体社团分析、③智能辅助评标分析、④转包违法分包大数据分析、⑤招标投标统计报表、⑥分析结果展现等。

方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，上述 6项方案均完整提供，且其中2项及以上采用AI/机器学习技术包括但不限于大语言模型、深度学习、知识图谱等）实现的，得6分；方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，上述 6项方案均完整提供的，得5分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述5-6项方案得4分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-6项方案得2分；未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。

5.2.5升级BIM施工图智能审查子系统详细设计方案（3分）：主要考察投标人对该子系统的功能设计是否合理，包括①审图业务工单管理、②工改3.0改造、③电子发票管理、④城市更新改造项目审查管理、⑤一对一整改回复、⑥跨专业关联图纸协同管理、⑦全过程图纸版本更替管理等。

方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述7项全部方案的得3分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述5-7项方案得2分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-7项方案得1分；未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。

5.2.6“卖旧买新”契税补贴资格管理模块详细设计方案（2分）：主要考察投标人对该子系统的功能设计是否合理，包括①存量房信息管理、②商品房信息管理、③不动产登记信息管理、④契税补贴业务管理、⑤契税补贴资格申请表打印及导出。

方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述5项全部方案的得2分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述1-5项方案得1分；未按要求提供方案内容或无方案的，均不得分。

5.3 项目组织实施方案（10分）：考察①本项目开发实施的管理制度、②项目实施计划、③进度控制、④质量保证、⑤风险管理、⑥资源配置等措施的可行性。

方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述6项全部方案的得10分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述3-6项方案得7分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-6项方案得5分；方案不符合本项目需求或无方案的，不得分。

5.4 售后服务方案（6分）：考察投标人面向用户的技术支持与保障能力，包括但不限于：①培训方案、②售后服务人员服务能力、③故障响应机制（响应时间、解决时间）、④技术支持方式（电话、远程、现场）、⑤服务团队配置、⑥问题闭环流程等。

方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述6项全部方案的得6分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述3-6项方案得4分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-6项方案得3分；方案不符合本项目需求或无方案的，不得分。

5.5 运维服务方案（7分）：考察投标人对系统日常运行的技术维护能力，包括但不限于：①数据备份与恢复、②网络与数据安全服务（安全巡检、漏洞修复等）、③版本升级与补丁管理、④性能优化、⑤应急预案等。

方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述5项全部方案的得7分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述3-5项方案得4分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-5项方案得3分；方案不符合本项目需求或无方案的，不得分。

# 第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证证明）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明材料。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明材料；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0042

项目名称：智慧住建（二期）信息化建设项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

# 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320200-JZCG-G2026-0042项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

# 资格声明函

无锡市公共资源交易中心：

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320200-JZCG-G2026-0042进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、政府采购政策相关声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心：

我方收到贵方JSZC-320200-JZCG-G2026-0042招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320200-JZCG-G2026-0042在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格产品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

6.本公司（单位、联合体）在投标文件中提供的材料真实有效。包括但不限于财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资料的相关材料；履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；项目业绩、技术参数、检验检测报告、人员证书等。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表：

# 开标一览表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0042

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 智慧住建（二期）信息化建设项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

# 分项报价表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0042

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）投标人为本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示。

# （2）“采购需求”中如有明确要求进行分项报价的，投标人应当根据相应要求在上表中详细填写。

# （3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

# 投标偏离表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0042

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）针对“采购需求”的内容不得有负偏离；

# （3）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （4）如有技术正偏离项，请于本表中列明正偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

十一、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0042

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。