招　标　文　件

项目名称：南京江北新区政务智能体服务与数智应用集群平台建设项目

项目编号：JSZC-320192-JZCG-G2026-0020

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江北新区分中心

2026年6月

# 总目录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章投标邀请

受南京江北新区城市数字治理中心委托，南京市公共资源交易中心江北新区分中心（以下简称“交易中心”）就南京江北新区政务智能体服务与数智应用集群平台建设项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320192-JZCG-G2026-0020

2.项目名称：南京江北新区政务智能体服务与数智应用集群平台建设项目

3.预算金额：7914.14万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为7869.14万元。

5.采购需求（简介）：本项目采购需求包括统一门户、智能应用集群、人工智能平台、数据底座、知识底座、支撑平台运行的基础设施服务、运维管理中心以及安全管理中心等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起，至项目整体完成竣工验收后；本项目各期完成竣工验收后，分别提供3年质保（维保）服务。

7.本项目接受联合体投标。联合体单位成员最多2家。供应商必须提供联合体单位成员共同签订、加盖公章的《联合体协议》（详见第六章投标文件格式）。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年6月30日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

采购人《质疑函》收件人：李老师，收件地址：南京市天浦路1号3号楼，联系电话：025-58641110。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

交易中心质疑接收部门为业务受理窗口（快递运单上的收件人填写“业务受理窗口”即可），联系地址：南京市江北新区天浦路1号5号楼一楼大厅业务受理窗口，联系电话：025-58150937。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名称：南京江北新区城市数字治理中心

地址：南京市天浦路1号3号楼

联系人：李老师

联系电话：025-58641110

2.交易中心

地　址：南京市江北新区天浦路1号5号楼

联系人：丁老师

联系电话：025-58150959

# 第二章投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

24.7异常低价投标审查

24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2评委会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标和废标

25.1无效投标情形

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标情形

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标。

26.4.2向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》、《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1超出政府采购法定期限的质疑；

36.2属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

36.3法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

38.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.实施本国产品标准及相关政策

43.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

43.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

43.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。

本项目为服务类项目。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

43.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠。

43.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

44.数据交易说明

数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

# 第三章合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江北新区分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1标的名称：

1.2标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5履行地点：甲方指定地点。

1.6履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7包装方式：按招标文件及投标文件执行。

1.8合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_________________）

2.2合同金额应包含与本次采购项目有关的所有费用，包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。供应商投标阶段的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。合同金额除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。本合同“四、知识产权”中关于保密的要求不受本条约束，从其约定。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，原则上应无任何抵押、查封等产权瑕疵。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2乙方应保证所提供的软件为正版产品，涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担，与甲方不涉，如由此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

4.3鉴于本项目涉及政务数据安全与公共利益，本条款所指研发成果包括但不限于：原始政务数据、衍生数据、数据产品、软件产品、双方联合研发的人工智能模型及算法等。除乙方事先书面说明并经甲方确认的自有商业秘密（如核心成熟软件产品、基础模型等）外，各方权利、义务及责任如下：

4.3.1原始政务数据与衍生数据

原始政务数据、衍生数据的知识产权与控制权均归甲方独家所有。乙方仅可在本项目研发范围内使用数据，不得超范围留存、复制、传播、挪作他用，同时严格遵守国家政务数据安全相关法律法规，承担永久保密义务。合同终止后，乙方须按照甲方要求完成数据返还与彻底销毁，处置情况须经甲方确认。

4.3.2数据产品、软件产品、联合研发的人工智能模型及算法等

数据产品、软件产品、联合研发的人工智能模型、算法等成果的知识产权由双方约定共同享有。甲方享有永久免费使用权，可将成果应用于本辖区所有政务场景，亦可授权辖区内相关政务部门使用。经甲方同意，乙方可将脱敏、且不可溯源的部分智力成果应用于非政务商业场景；经甲方书面同意，乙方可将部分成果对外授权。

4.3.3知识产权保护与责任承担

双方共同建立知识产权保护机制，联合处置各类侵权纠纷。若因乙方违规使用数据、泄露涉密信息或不当使用知识产权成果，引发侵权、泄密问题并造成损失的，由乙方承担全部法律责任与经济赔偿。

4.3.4本条款约定的权属划分、使用限制及保密义务等，不因本合同终止、解除而失效。

4.4乙方应当协助采购人做好软件著作权等申报工作。乙方对甲方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。

五、履约保证金

6.1签订合同时，乙方按照合同金额5%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1退还时间及条件：合同履行期（项目整体完成竣工验收且验收合格）结束后5个工作日内。

6.1.2退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

六、合同转包或分包

7.1签订合同后，未经甲方书面同意，乙方不得随意进行分包。乙方违反上述约定的，甲方有权立即单方终止合同，对于乙方已实施的未经允许的分包部分，甲方有权不予支付任何项目款。

七、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及时间

为确保财政资金安全、规范、高效使用，并建立与项目建设质量、长期服务效能挂钩的激励约束机制，本项目将严格执行相关管理文件要求。项目资金将按照合同约定，根据项目进度和运维绩效分期支付。该支付模式体现了“按进度、看结果、重绩效”的现代财政资金管理原则，旨在有效控制投资风险，保障项目最终建设成效与可持续服务能力。

合同签订并生效后，款项支付原则上按以下规定执行，该安排贯穿项目建设与运维全周期，三期均适用以下规定：

（1）启动支付（预付款）：支付当期对应采购项总金额的30%作为预付款。此笔款项主要用于支持乙方进行项目启动、前期资源调配、驻场人员配备，关键设备、数据、软件的采购等，乙方应提交包含上述所有内容的齐备的证明材料，包括但不限于采购意向合同、自有产品证明等，经甲方确认无误后支付预付款项。

（2）中期支付（基于初步验收）：根据相关管理文件要求组织初步验收，初步验收要求详见本合同“九、项目验收”。经甲方组织初步验收合格后，支付至当期对应采购项总金额的50%。若初步验收未通过，项目自启动至该验收节点产生的全部费用以预付款金额为上限，甲方不承担该部分费用以外的任何支出；若该阶段实际发生费用低于预付款总额，甲方有权追回差额款项。乙方已完成的全部研发成果（包括但不限于数据、软件、模型、算法等）均无条件归甲方所有。项目通过初步验收后进入试运行阶段。

（3）后期支付（基于竣工验收）：根据相关管理文件要求组织竣工验收，竣工验收要求详见本合同“九、项目验收”。竣工验收合格后，支付至当期对应采购项总金额的90%。

（4）维保期支付（基于维保期考核）：各期自竣工验收合格之日起，乙方需提供为期3年的质量保证与运维服务。各期维保期费用占比为当期对应采购项总金额的10%，其支付将与年度服务绩效考核结果强绑定。具体方式为：维保期内，每年根据双方确认的考核办法（通常涵盖系统可用性、故障响应与解决时效、服务满意度、主动优化等内容）对乙方的服务进行考评。第一年，支付金额为当期对应采购项总金额×2%×当年考核系数；第二年，支付金额为当期对应采购项总金额×3%×当年考核系数；第三年维保期结束时，经确认系统持续正常运行并完成全部维保义务后，支付尾款金额为当期对应采购项总金额×5%×考核系数。

考核系数根据年度考评得分（X）确定，具体标准如下：

考评得分90≤X≤100，考核结果为“优秀”，考核系数为1，足额支付当期维保费用。

考评得分80≤X<90，考核结果为“良好”，考核系数为0.95，支付95%的当期维保费用。

考评得分60≤X<80，考核结果为“合格”，考核系数为0.9，支付90%的当期维保费用。

考评得分X<60，考核结果为“不合格”，当期维保费用不予支付，并可根据合同条款追究乙方相应的违约责任。

8.2根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

八、税费

9.1本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

九、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

10.7网络安全、市场准入应符合相应要求。

10.8根据相关管理文件要求推进项目验收工作。本项目分三期分别进行初步验收和竣工验收。实施内容分期详见招标文件及投标文件。

（1）初步验收。完成项目实施涉及的数据、软件、模型、算法、应用和支撑平台运行的基础设施等内容后，经检测单位测试通过后，组织初步验收。

（2）竣工验收。相应任务通过初步验收，进一步完善、优化相关功能，并至少试运行3个月后，甲方将对乙方的服务成果进行满意度调查，要求企业满意度≥80%，政府部门满意度≥85%，方可组织竣工验收；如不符合该要求，甲方有权要求供应商限期整改，经整改后仍不符合要求的，将不能进行竣工验收。

（3）若每前一期未完成竣工验收，将不能启动后一期实施，且甲方有权终止合同。

十、质保（维保）及售后要求

11.1合同签订后150个自然日内提供本项目所投全部产品生产厂商针对此次项目名称、项目编号、报价产品型号的售后服务承诺函原件。

11.2本项目所有产品完成竣工验收后，提供3年质保服务（自竣工验收报告签字盖章确认之日起，开始进入质保（维保）期，其中项目清单4“数据底座-数据资源”提供3年的动态更新服务，支撑平台运行的基础设施、软件服务部分按照信息化项目建设的要求提供3年维保）。

11.3支撑平台运行的基础设施（详见招标文件产品清单6-8项技术要求）服务期满后，基于数据安全等方面的考量，基础设施无条件供甲方使用，甲方仅承担后续托管、运维、质保、管理等费用。所有基础设施残值无条件归甲方所有。

- 11.4中标供应商具备完善的服务体系、全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的人员保障和服务电话。

十一、数据和模型安全要求

12.1按照《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》和《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规要求，乙方落实项目全过程中的安全责任。

12.2按照《政务领域人工智能大模型部署应用指引》文件要求，乙方所使用的所有模型均应通过国家网信办等行政主管部门备案。

十二、违约责任

13.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额5‰的违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理支付手续的，每逾期1天应按欠款总额的0.5‰向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的5‰。

13.3乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日0.5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方终止合同的，应向甲方退还预付款项并支付合同总额5‰的违约金。

13.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面终止合同。

13.5甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十三、其他合同终止情形

14.1除前述终止采购合同的情形以外，因政策调整，采购需求发生重大变化、不可抗力及经甲方综合考量后确须终止等因素，导致合同无法履行的，甲方有权单方终止合同，且不承担任何违约和赔偿责任；若甲方无正当理由拒绝配合工作，导致项目无法推进的，经乙方催告后仍无法进行的，乙方有权终止合同。

十四、解决争议的方法

15.1本项目在实施招标、合同签订及履约等过程中对同一事项理解不一致的以采购单位的解释为准。

15.2双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

16.1本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                              乙方：（公章）

地址：                                       地址：

法定代表人或授权代表：                      法定代表人或授权代表：

联系电话：                                  联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章采购需求

- 项目属性

服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术。近年来，我国深入推动实施创新驱动发展战略，人工智能技术创新取得重要进展，特别是近年来人工智能大模型研发应用步伐加快，已进入技术攻坚、应用深化、生态重构的新阶段。江北新区作为江苏唯一的国家级新区，抢抓人工智能发展机遇，加大应用场景培育和开放力度，以政务场景开放为突破口，探索“技术突破—场景验证—产业应用—体系升级”的实践路径，推动人工智能与经济社会各行业各领域深度融合、协同发展，实现全国人工智能赋能政务服务与产业升级的先行示范。

1.政策引领：国家和省市战略部署为新区创新实践指明方向。国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（国发〔2025〕11号），要求以科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等领域为重点，深入实施“人工智能+”行动，其中特别是在政务领域提出“推进人工智能在政务领域应用，打造精准识别需求、主动规划服务、全程智能办理的政务服务新模式”。国务院办公厅《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》（国办发〔2025〕37号）将场景作为连接技术与产业的核心载体，强调发挥政府采购支持作用，推动应用新技术、新产品、新场景。省级层面，江苏省政府关于印发《江苏省“人工智能+”行动方案》（苏政发〔2025〕108号）部署推动人工智能赋能政务服务、城市治理、基层治理。市级层面，南京作为国家人工智能创新应用先导区，出台《南京市促进人工智能创新发展若干政策措施》，鼓励开放智能审批、政策精准推送等政务场景。《江北新区人工智能产业发展行动方案（2025-2027年）》进一步明确，支持人工智能企业依托多模态大模型技术，在政务公开智能服务、政策智能问答、机关智能办公及智能辅助决策等方面提供智能化解决方案。

2.基础支撑：新区人工智能产业积淀与场景开放布局。新区发展人工智能，既是服务国家战略全局的使命所系，也是抢抓新一轮科技革命机遇、培育新质生产力的战略抉择，更是推动区域产业转型升级、提升治理效能的现实需要。作为全省唯一的国家级新区，新区已集聚人工智能相关企业超500家，建成南京人工智能计算中心、国家健康医疗大数据（东部）中心等高能级平台，形成覆盖芯片、数据、算法、模型、终端的完整产业链条，为人工智能技术攻关和产业创新提供了坚实支撑。新区正加快形成“以场景育产业、以产业促应用、以应用优治理”的良性互促格局，聚力打造基础夯实、能级领先、应用广泛、生态优良的全国人工智能产业高地。

3.模式创新：以政务场景开放驱动人工智能产业发展。新区在推进人工智能+政务应用创新中，探索“政策突破与模式创新双轮驱动”发展路径。新区充分借鉴《政府采购合作创新采购方式管理暂行办法》（财库〔2024〕13号）中“共担研发风险、共享创新成果”的核心机制设计，结合自身实际进行创新转化，以典型政务场景为牵引，与供应商合作开展创新产品研发，供应商可通过推广成熟方案拓展市场、增加营收，新区则通过应用落地形成示范标杆，支持人工智能产业快速发展。这一模式既解决了政务创新中技术供给与需求匹配的难题，又为人工智能企业提供了真实场景验证和持续迭代的“试验场”，推动企业从“项目承接方”向“方案共创者”转型，形成了“以场景育产业、以产业促创新、以创新树标杆”的良性循环。新区以此打造“研发共担—成果共享—市场共赢”的人工智能产业发展新范式，为探索人工智能赋能政务创新与产业培育协同发展提供了可复制、可推广的实践方案。

建设政务智能体服务与数智应用集群平台，以系统性思维统筹顶层设计，是纵深推进数字政府建设、提升政务服务与基层治理现代化水平、赋能人工智能产业发展、筑牢民生保障底线的基础性、系统性工程。项目围绕数字化、信息化、智能化三大维度统筹规划、一体建设、互为支撑，通过夯实数字化根基、规范政务标准体系、推动全领域数字化转型，强化信息化赋能、破除部门业务壁垒、整合共享全域数据资源，深化智能化应用、依托AI与大数据优化重塑业务流程，全面打通数据孤岛、贯通业务链路，推动各类政务应用有机融合、协同运转，真正实现政务数据全域互通、业务全域联动。推进本项目落地实施，既是破解当前数字政府应用协同性不足等堵点难点、补齐数字化转型短板的务实举措，更能持续沉淀政务数字化建设的技术、数据与实践经验，为后续更高标准、更高阶的智能政府建设前瞻布局、筑牢根基，全方位释放数字治理效能，持续提升政务服务质效与民生服务保障能力。同时，项目秉持循序渐进、迭代完善的建设思路，立足实战应用导向，紧扣产业发展、民生痛点、监管堵点及部门高频履职事项精准锚定建设落点，遵循经验沉淀、迭代扩容的实施路径落地政务智能体与数智应用集群平台建设。

（二）项目建设遵循标准

- 《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》国发〔2025〕11号

- 《政务领域人工智能大模型部署应用指引》（中央网信办、国家发展改革委2025）

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

- 《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）

- 《数字中国建设整体布局规划》

- 《省政府关于加快统筹推进数字政府高质量建设的实施意见》（苏政发〔2022〕44号）

- 《江苏省关于大力推进标准化规范化便利化加快建设现代政务服务体系的实施意见》（苏政发〔2022〕71号）

- 《江苏省数字经济高质量发展三年行动计划（2025－2027年）》苏政办发〔2025〕15号

- 《南京国家人工智能创新应用先导区建设实施方案》（宁政发〔2022〕133号）

- 《南京市政务云管理办法》（宁数政办发〔2023〕4号）

- 《南京市进一步促进人工智能创新发展行动计划（2024—2026年）》（宁政办发〔2024〕28号）

- 《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的实施计划》（宁政办发〔2025〕1号）

- 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）

- 《政务信息共享数据安全技术要求》（GB/T39477-2020）

- 《人工智能机器学习系统技术要求》（GB/T43782-2024）

- 《人工智能知识图谱技术框架》（GB/T42131-2022）

- 《信息技术人工智能术语》（GB/T41867-2022）

- 《信息技术人工智能平台计算资源规范》（GB/T42018-2022）

- 《信息技术人工智能机器学习模型及系统质量评估》（GB/T41864-2022

- 《人工智能面向机器学习的数据标注规程》（GB/T42755-2023）

- 《政务信息系统基本要求》（GB/T44230-2024）

- 《人工智能大模型第1部分：通用要求》（GB/T45288.1-2025）

- 《人工智能大模型第2部分：评测指标与方法》（GB/T45288.2-2025）

- 《人工智能大模型第3部分：服务能力成熟度评估》（GB/T45288.3-2025）

- 《网络安全技术人工智能生成合成内容标识方法》（GB45438-2025）

- 《人工智能深度学习算法评估》（GB/T45225-2025）

- 《生成式AI服务安全基本要求》（TC260-003）

- 《网络安全技术人工智能生成合成内容标识方法》（GB45438-2025）

- 项目建设目标

深入贯彻落实国家、省市“人工智能+”战略部署，立足国家级新区使命担当，依托新区人工智能产业集聚优势与高能级平台支撑，打造全国人工智能赋能政务服务现代化、驱动产业高质量升级的先行示范标杆。项目以“一地区一底座、一局办一垂模、一岗位一专户”为核心导向，着力构建集约高效、数据驱动、智能协同、安全可控的现代化政务服务体系，通过科学优化计算资源配置，构建三级递进式模型矩阵，部署17项公共应用、35项垂类应用，强化低代码（无代码）开发能力，大幅降低政务智能应用搭建门槛，推动政务服务从“被动响应”向“主动赋能”跃迁。同时，创新探索“研发共担—成果共享—市场共赢”的良性发展模式，以政务场景开放为抓手，激活人工智能产业链活力，吸引优质生态企业集聚、撬动社会资本投入，实现经济效益与社会效益双向赋能、协同提升；严格落实知识产权共享机制，筑牢数据安全与公共利益防线，深化人工智能与政务治理、产业发展的深度融合，助力新区打造全国领先的人工智能产业高地，为国家级新区数字化转型、智能化升级提供可复制、可推广的实践样板。

（四）项目建设内容

项目建设内容包括统一门户、智能应用集群、人工智能平台、数据底座、知识底座、支撑平台运行的基础设施服务、运维管理中心以及安全管理中心等。具体如下：

1.统一门户

构建集约化、一体化的统一门户，作为整个体系面向用户的统一入口，打破部门壁垒与系统隔阂，通过统一的身份认证与服务导航，实现政务服务、个人办事与企业发展的精准化、便捷化与智能化供给。

2.智能应用集群

公共能力集市需提供面向单位的共性人工智能辅助能力，降低重复建设成本。辅助校验能力需实现文本智能润色与合规检查，对公文、合同进行语法纠错与法规符合性审查，对发布文件进行智能化解读；辅助起草能力需支持发言稿、会议纪要、通知通告、工作总结、新闻稿、合作协议等常见文稿的智能生成。各类能力需通过标准化接口对外提供服务，支持灵活调用与组合，满足不同业务场景的共性需求。聚焦“高效、智能、兴业、惠企”目标，通过应用智能服务集群赋能经济发展、卫生健康、民生保障、应急管理等领域的智能化管理水平提升。

3.人工智能平台

（1）智能体应用开发中台，需提供智能体开发、编排、工具库管理及模型中心四大核心能力。智能体开发平台需提供低代码/无代码的流程编排、节点配置、工具调用、知识库调用、模型调用及调试发布能力；工具库需提供内嵌工具、数据对接、代码编辑、MCP集成等开发工具，并形成技能库（SKILL）高阶封装；模型中心需基于基础通用大模型与属地政务服务模型，提供模型管理、训练、推理、评测全生命周期能力，以及RAG（检索增强生成）、数据分析等通用AI能力，并配套智能体安全防护体系。

（2）多智能体协作与开发平台，围绕智能体全生命周期协作与高效构建，核心涵盖协作运行管理、协作关系管理及智能体辅助生成引擎三大模块。协作运行管理聚焦智能体协同执行全流程，实现目标一致性校对、冲突协调管理、任务运行管控与信息共享通信，保障多智能体协同高效有序。协作关系管理依托协作模式库管理，沉淀标准化协作范式，支撑多样化协同场景灵活适配。智能体辅助生成引擎则提供全流程赋能支持，包括智能体辅助生成管理、智能任务拆解辅助、标准原型能力封装，以及原子化能力推荐与迁移，大幅降低智能体开发门槛，提升能力复用效率，助力快速构建稳定、可扩展的多智能体系统。

4.数据底座

构建覆盖数据全生命周期的一体化治理体系，提供多源异构数据集成、标准化清洗、分布式存算、质量核查、资源目录管理及安全管控能力。通过可视化工具实现跨系统数据自动采集与格式转换，建立完整性、准确性、一致性等多维度质量检核规则与闭环修复机制；部署分层存储架构与批流一体计算引擎，支撑PB级数据高效存取与实时分析；构建统一数据资产目录实现元数据管理与血缘追溯，通过API网关封装标准化数据服务；建立分级分类、加密脱敏、访问审计等安全体系，并整合两区政务融合数据形成法人、人才、重点项目、资讯动态等综合主题库，为上层应用提供可信数据支撑。

5.知识底座

构建非结构化数据向结构化知识转化的智能处理体系，提供文档多格式解析、知识质量审核、向量语义存储、文档全生命周期管理及知识图谱构建能力。通过OCR与版式分析技术提取文档结构化要素，经AI初筛与人工复核双审机制确保知识准确性；建设高性能向量库支撑语义检索与RAG应用，实现多模态数据向量化存储与近似最近邻计算；提供知识加工流水线完成实体关系抽取、知识融合与推理补全；构建政务领域知识图谱刻画企业、政策、项目等实体关联关系，支撑智能问答、路径分析与决策推理，形成可计算、可推理的政务知识资产库。

6.支撑平台运行的基础设施服务

提供支撑平台运行的核心计算资源集群、辅助计算资源集群、政务一体机三类计算资源支撑。核心计算资源集群需提供计算资源，配备辅助资源，支撑大模型训练与推理任务；辅助计算资源集群需提供弹性可扩展的配套辅助资源与分布式存储能力，支撑常规政务应用运行；一体机需提供软硬一体化的边缘计算设备，内置轻量化推理引擎，满足政务服务大厅等场景的离线实时交互需求。三类基础设施需通过统一调度、监控与资源优化，确保计算资源的高效利用与业务连续性保障。

7.运维管理中心

实现对基础设施、数据底座、人工智能平台、上层智能应用集群等全栈资源的集中化、可视化、自动化监控与管理，提供从全局概览到深度监测的全方位运维能力，保障业务连续性，提升系统可用性与运维效率。

8.安全管理中心

构建涵盖应用安全、模型安全、数据安全、网络安全、安全服务等多层次、立体化的安全管理体系，以应对智能体广泛应用带来的新型安全挑战，保障平台与数据的全生命周期安全。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业 | 数据交易类型（如有） | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一门户 | 1 | 项 | 1439600 |  | 软件和信息技术服务业 | / | 服务 | / |
| 2 | 智能应用集群 | 1 | 项 | 39237700 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | / | 服务 | / |
| 3 | 人工智能平台 | 1 | 项 | 7466500 |  | 软件和信息技术服务业 | / | 服务 | / |
| 4 | 数据底座 | 1 | 项 | 6301800 |  | 软件和信息技术服务业 | 数据服务/工具/产品 | 服务 | / |
| 5 | 知识底座 | 1 | 项 | 4949800 |  | 软件和信息技术服务业 | / | 服务 | / |
| 6 | 支撑平台运行的基础设施服务 | 1 | 项 | 13537600 |  | 软件和信息技术服务业 | / | 服务 | / |
| 7 | 运维管理中心 | 1 | 项 | 522900 |  | 软件和信息技术服务业 | / | 服务 | / |
| 8 | 安全管理中心 | 1 | 项 | 5235500 |  | 软件和信息技术服务业 | / | 服务 | / |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

注：“（一）技术要求”中标注“★”的内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标处理；标注“▲”的内容为重要参数，在第五章评标方法与评标标准处将重点扣分。

（一）技术要求

★本项目分三期实施，并分别进行初步验收和竣工验收。若每前一期未完成竣工验收，将不能启动后一期实施。

1、统一门户（一期实施）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | - 统一门户 - 政务服务门户建设 建设江北政务服务统一门户，支持将统一门户入口集成至现有“江北政务”服务平台，同时配合集成至“我的南京政务版”、“省一体化智能协同办公平台建设项目（简称“苏在线”平台）”。实现政务用户在“江北政务”平台即可访问统一门户。 - "江北政务"门户集成 - 门户入口融合集成 实现统一门户与“江北政务”系统的深度入口融合，为政务用户提供无缝的智能服务访问体验。 - 政务用户身份同步认证 建立与“江北政务”系统的用户身份信息同步通道，支持接收政务用户发起的数据及服务请求，并流转至对应业务模块处理。 - 政务用户身份信息获取 通过标准化接口自动从“江北政务”系统拉取用户政务身份信息，包括用户唯一标识、姓名、所属部门、职务层级、联系方式等基础属性，实现身份数据的实时同步与可靠传输，为统一认证体系提供数据基础。 - 统一身份认证调用 调用统一身份认证机制，实现政务用户身份的自动识别与验证。支持基于令牌（Token）的认证方式，实现用户在“江北政务”登录后的免密访问统一门户，确保身份认证的安全性与便捷性。 - 用户服务请求接收处理 接收“江北政务”用户发送的数据或服务请求，对请求进行解析、验证和路由，将请求流转至对应的功能模块处理，并返回处理结果，实现跨系统的服务协同。 - 服务请求接收与解析 接收“江北政务”用户通过标准接口发送的数据或服务请求，对请求数据进行解析，提取请求类型、请求参数、用户标识等关键信息，为后续路由分发提供标准化的请求数据。 - 服务请求路由与流转 根据解析后的请求类型和目标模块，将服务请求路由至对应的业务处理模块，实现请求的分发和流转。支持同步和异步两种处理模式，确保请求得到及时、准确的处理，并返回处理结果。 - 企业服务门户建设（PC&移动端） 为企业用户提供统一服务登录入口，构建企业服务门户，包括PC端及移动端。 移动端门户统一融入“数字江北”小程序；PC政府端接入“江北政务”，企业端接入官网。 - 法人认证与授权体系 - 宁企通接口对接 开发与“宁企通”系统的数据对接接口，实现法人信息的实时获取与同步。 - 法人实名认证 实现法人实名认证功能，支持手机号、邮箱等多种认证方式。 - 法人库信息调用 对接法人库信息，获取法人名下企业信息。 - 企业自动绑定 实现法人身份与企业信息的自动匹配与绑定，支持多企业关联。 - 用户关联管理 开发企业用户关联功能，支持非法人用户通过企业信息进行关联申请。 - 授权管理体系 建立法人授权管理机制，支持功能权限的分配、撤销与审计。 - 用户注册登录管理 - 用户注册 支持手机号、邮箱等多种注册方式，包含验证码校验。 - 登录认证 支持账号密码、短信验证码等多种登录方式。 - 密码找回 支持手机验证码、邮箱验证、人工审核等多种找回方式。 - 登录日志 支持查看用户注册登录行为的全流程审计日志。 - 老用户登录认证适配 在统一登录入口，提供对老用户原有认证方式（如用户名/密码、短信验证码）的兼容适配。当老用户首次登录新门户时，系统根据其输入信息自动匹配已融合的用户数据，完成认证并引导用户完善必要信息。 - 企业服务整合 - 服务目录体系构建 支持管理员在后台创建和维护多级服务分类目录，并将本项目建设的多个企业服务应用，通过配置的方式挂载到对应的目录节点下，形成结构化的服务资源清单 - 服务卡片配置 提供统一的服务卡片配置模板，管理员可为每项接入的服务配置名称、简介、图标、服务标签、服务入口链接（URL）等关键信息，确保前台展示的统一性和规范性 - 服务检索与筛选功能 在前台页面提供全局搜索框，支持用户通过服务名称、关键词进行模糊搜索。同时，根据后台配置的服务分类和标签，提供多维度的筛选条件（如按服务类型、按热门程度），帮助用户快速定位目标服务。 - 服务展示排序与推荐规则配置 允许管理员在后台配置前台服务的展示排序规则，如按访问量、按发布时间、手动置顶等。支持配置“热门推荐”、“常用服务”等板块，并可设置个性化推荐规则，根据用户画像动态调整展示内容。 - 企业法人空间（移动端） 依托法人库，通过打通与“宁企通”对接统一法人认证体系、为企业提供“法人空间”移动端模块、汇聚各部门涉企服务应用实现“一站式”入口，补全涉企服务能力。 建设企业“法人空间”移动端模块：展示企业最新经营动态；查询并订阅企业相关政策、动态资讯；多维度企业信息查询。 - 应用汇聚 汇聚本项目建设的涉企服务应用，为企业用户提供本项目新建应用的移动端入口，如政策咨询等。 汇聚“宁企通”平台涉企应用的跳转入口，包括政策超市、事项申报等应用。 - 专题分类 对本项目建设的涉企应用和“宁企通”平台的涉企应用，进行专题分类展示。 专题划分：支持按业务属性进行专题划分，包括：行政许可、行政审批、立案备案、政务查询、金融服务等维度。采用清晰的分类导航设计，提升服务查找效率。 场景化服务检索：提供场景化服务检索入口，支持企业用户根据自身业务需求，快速定位并获取对应服务资源，优化服务获取体验。 - 综合查询 为服务单位提供企业综合查询服务，也为企业提供政策、新闻资讯查询服务。 政策信息查询：基于政策资源库，进行政策资讯查看操作，支持根据关键字、政策分类查询相关政策和最新政策。 新闻资讯查询：基于资讯库，获取企业相关资讯，提供最新资讯展示和查询。 信息订阅：企业法人可进行消息订阅，及时获取最新资讯、政策等动态。 - 服务推送与查询 向企业用户定向推送适配的政策与服务信息，包含政策解读、申请入口等；提供政策检索功能，支持按关键词、适用企业、政策类型等筛选查询。 - 推送规则搭建 基于企业标签与需求，搭建多维度定向推送规则 - 政策服务信息整合 整合适配的政策、服务信息，包含政策原文、政策解读等核心内容。 - 定向推送功能 实现向企业端精准推送相关信息，支持系统消息推送。 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

2、智能应用集群（分一二三期实施）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 一期实施内容： - 公共能力集市 - 辅助校验 - 辅助文本合规审查 支持对单位日常使用的通知、报告、请示、会议纪要、讲话稿、工作总结等各类机关公文材料，开展文种判定、格式校验、行文规则审核、政策合规校核工作，从形式规范、内容合规两个维度同步核查，替代传统人工逐项核查模式；支持形成智能预审结果，结合人工复核建立常态化文稿审核机制，同步输出问题排查结果及整改指引，辅助工作人员完成文稿定稿前的问题整改。 - 文本上传与文种识别 支持用户上传DOC、DOCX、PDF等常见格式待审文本，或直接粘贴文本内容；自动识别请示、报告、通知等政务文种类型，也支持用户手动选择文种，匹配对应审查规则与版式要求，为后续合规审查提供基础。 - 格式规范校验 基于匹配的文种版式要求，对文本标题、主送机关、正文结构、层级序号、附件说明、落款、印发时间等核心要素，进行完整性、规范性校验，识别格式缺失、不规范等问题，标记问题位置并提供修正建议。 - 行文规则审查 基于政务行文规则库，自动识别行文方向、行文对象是否恰当，排查请示与报告混用、越级行文、并行文不规范等问题，结合文种类型和业务场景，给出合规性判断及修订建议。 - 内容合规比对 结合政策法规库、制度规则库、保密规则库，对文本正文内容进行语义分析，与上位文件、现行制度、政策口径进行一致性比对，识别内容偏差、政策表述不当、涉敏等问题，标记风险并提供依据。 - 审查结果输出与复审管理 汇总格式校验、行文规则审查、内容合规比对的所有问题，按高风险、中风险、一般问题分类展示，生成审查报告、问题清单，提供修订建议；支持用户修改后发起复审，形成可追溯的审查闭环。 - 文本智能润色 支持对单位文稿（涵盖起草、内部会签、逐级报审、正式印发全流程）进行智能润色，核查文稿中的文字语病、表述不规范、逻辑衔接不畅、专业术语不统一、内容冗长冗余等问题，在保留工作原意的基础上，统一行文表达习惯、优化语句表述、理顺篇章结构，确保文稿符合政务行文规范，同步输出润色后文稿、修改痕迹标注及修改说明（明确修改原因及依据）。 - 多格式文档解析与提取 支持上传DOC、DOCX、PDF等常见格式文件，使用文档解析工具，智能解析文档结构，准确提取标题、正文、列表等文本信息，将提取出的文本标记关联，重建文档的逻辑结构，为后续逐段或按章节润色提供上下文。 - 文本基础规范智能校正 支持核查公文文稿的版式、要素设置、排版规范，确保符合公文统一标准，输出格式校验结果，明确不合格项及统一规范要求，同步提供格式调整方案。 - 政务用语与风格合规优化 将文本与政务术语库进行匹配，识别出口语化、旧称或不规范表述。标记非标准术语，并提供官方标准术语的替换。同时，扫描并标记网络流行语、主观情绪化表达、夸张修辞等不符合政务文书严肃性要求的用语，并提供中性、客观、严谨的官方表述替代方案，确保行文风格得体、庄重。 - 逻辑与表达增强修订输出 调用大模型分析相邻段落间的逻辑关系。对关系断裂或跳跃处，建议增加过渡句或调整段落顺序，以增强整体连贯性，最终输出格式规范、用语严谨、符合政务要求的优化后文本。 - 政务文件解读 支持通过知识整合、智能检索、结构化拆解、问答导办等功能，处理政务政策文件及工作人员查询、咨询需求，解决政策理解难、资料分散、查阅低效、答复口径不一等问题，提供统一的政务文件查阅与解读支撑服务，适配工作人员政策学习、业务咨询、文件查阅、事项办理等日常工作需求。 - 政策文件全文结构化解析 支持上传政务发布的正式政策文件，包括通知、意见、办法等，自动提取文本内容并按原文逻辑结构进行分段解析，以“条”或语义完整的“款”为基本知识单元进行分割、编号与存储，确保每一个最小政策单元均可被独立定位、引用和分析，为后续的解读奠定坚实基础。 - 核心要点与实施路径提炼 基于政策原文，调用大模型执行两项任务：一是基于全文生成一份精炼的政策摘要，概括文件的核心宗旨、主要领域与总体要求，帮助用户在短时间内把握文件全貌；二是深度分析每一政策单元，自动识别出其中包含具体行动指令、责任分工、时间节点或量化指标的任务型条款。将这些条款按照“目标-举措-步骤”或“准备-申请-审核-落实”等逻辑进行智能排序与串联，文字描述出清晰的政策实施路线，明确“要做什么”和“先做什么、后做什么”。 - 政策背景与目标自动归纳 从文件前言、制定依据、问题陈述等部分，自动提取并归纳政策出台的现实背景、法律与政策依据以及预期治理目标。解读回答“为什么出台”和“要解决什么问题”，帮助执行者理解政策初衷，从而在具体执行中更好地把握尺度与方向，实现原则性与灵活性的统一。 - 关键术语与限制条件权威解释 自动识别文中的专业术语、缩略语、特定概念，并匹配政务术语库，提供官方、标准的定义解释。重点标定政策的适用范围、适用对象的精确条件、禁止性规定、以及各类限制性条件。通过表格或清单形式清晰呈现，有效防范政策适用范围的误读或滥用。 - 解读内容合规性与可执行性保障 严格遵循政策原文表述，不篡改、不臆测；引用法律法规时保留文号与条款，生成解读时，强制要求对每一句结论性表述，都注明源自原文第X条X款；对解读中生成的操作步骤、办理指引等内容，进行反向验证，确保公众仅凭解读即可无歧义地完成操作或主张权益，所有必要的责任部门、材料清单、时限、渠道等信息完整、明确。 - 辅助起草 - 发言稿智能生成 支持面向讲话、会议发言、专题工作汇报、活动致辞、调研交流发言等机关常用场景，允许工作人员录入发言主题、会议场合、参会对象、时长要求及文风定位，快速生成结构完整、表述规范、贴合相应场景的发言稿初稿，输出初稿文稿及修改调整入口，提升材料撰写效率。 - 发言稿要素智能提取与结构化 通过引导式表单，涵盖讲话主题、听众类型、核心内容要点、姓名、场合、字数要求等关键字段，收集用户意图，并对输入的自然语言与表单信息进行智能解析与整合，将其统一转化为结构化的JSON数据对象，为后续所有环节提供精准、完整的数据依据，确保生成过程目标明确、要素齐全。 - 政务主题与政策知识库智能检索 为保障发言稿内容的权威性与政策准确性，根据用户输入的讲话主题，在内置的政务政策知识库中进行语义检索，自动召回相关的政策文件、权威表述与核心金句。随后，智能体将这些检索到的政策依据与用户的结构化数据进行深度关联，为文稿中的核心观点标注可引用的政策来源，从而为稿件注入坚实的政策支撑。 - 语料风格知识库匹配与融合 为实现发言稿的个性化表达，根据指定的姓名，从语料库中智能检索其历史讲话稿，通过分析提取其常用词汇、句式结构、修辞偏好、引用习惯等风格特征。随后，将这些分析出的个性化风格特征转化为具体的生成提示词指令，准备在后续内容生成环节中进行融合，确保最终文稿符合特定的讲话习惯与语言风格。 - 发言稿结构框架自适应规划 根据场合和听众类型从框架库中匹配基础结构模板。然后，调用大模型，结合结构化数据、关联的政策依据以及风格提示，对基础框架进行个性化细化，生成一份包含段落划分、各节核心要点、建议表述方式及风格指引的详细提纲，为全文写作奠定坚实的逻辑骨架。 - 场景类型自适应表达策略调整 为提升演讲的针对性与现场效果，根据场景与听众类型智能调整表达策略。智能体内置针对不同场景，包括向上汇报、对外宣传、内部动员等的表达规则库。在生成详细提纲的阶段，便将对应的策略规则作为约束条件输入，确保从框架设计层面就实现语气、措辞和内容侧重点的精准匹配。 - 完整发言稿内容生成 将详细提纲、结构化数据、关联的政策依据以及风格提示词一并输入大模型，指令其扩展生成完整、连贯、符合相应语体的发言稿正文。最终输出一份可直接使用或稍作修改的规范发言稿文档，完成从智能构思到规范呈现的全过程。 - 会议纪要智能生成 支持适配单位工作例会、专题协调会议、项目推进会议、工作调度会议、部门会商会议等日常会议，可导入会议录音、转写文字、会议议题资料，自动梳理会议交流内容、议定事项，生成结构清晰、重点明确、事项具体、责任可追溯的会议纪要文稿，同步输出纪要初稿及要素补充、修改功能。 - 音频高精度转写 支持用户上传会议录音文件，智能体随后自动进行音频流提取与预处理，确保原始信号质量。通过调用语音识别引擎，将音频流转写为带时间戳和发言人标识的文本，并对返回的原始文本进行基础清洗，包括过滤无意义语气词、合并识别中断的句子，最终形成一份区分发言人、时序清晰的文本初稿，为后续的深度语义分析奠定准确的文本基础。 - 议题与结论智能提取 对转写文本进行深度语义分析，实现从杂乱对话到结构化要点的智能提炼。首先，智能体会根据时间戳和发言人转换对文本进行初步分段，并调用大模型分析各段落主旨，智能划分并命名核心议题。随后，针对每个议题下的讨论内容，再次调用大模型，精准提炼出已达成一致的决定、结论或重要决议，形成结构化的结论列表，从而自动识别并归纳会议的核心议题、讨论要点及最终决议。 - 待办事项与责任人自动抽取 为确保会议决议的可执行性与可追踪性，首先使用大模型扫描转写文本，识别出包含负责、完成、下一步等行动导向的语句。接着，通过大模型或信息抽取模型，从这些语句中精准提取任务内容、责任主体和截止时间三个核心要素。最后，将抽取出的所有要素整理、去重，生成结构化的待办事项清单，明确每一项任务的执行人、内容与时间要求。 - 标准纪要结构化生成 将前序步骤提取的所有信息整合为正式文档。智能体首先根据会议类型匹配预设的政务或标准纪要模板，并将已提取的会议时间地点、出席人员、议题、结论、待办事项等要素自动填充至模板对应位置。随后，调用大模型对填充后的内容进行语言连贯性润色与正式化处理，确保段落过渡自然、用语严谨简洁。 - 内容要点与摘要速览 为满足快速阅知与核心信息传达的需求，在生成完整标准纪要的同时，并行提供会议核心信息精炼摘要。系统自动从结构化数据中提取会议结论和待办事项两大关键信息，调用外部大模型接口服务生成突出核心决定与后续行动要点的简短摘要，经格式化处理后与完整纪要同步输出，实现“详细版+速览版”双版本交付，满足不同层级用户的阅读与使用需求。 - 通知通告智能生成 支持满足单位工作部署、活动安排、事项提醒、公示公告、任务下达等常规发文需求，可导入上级工作部署、部门年度重点工作及具体事项安排，快速编制格式规范、要素齐全、要求明确的通知、通告、通报类机关公文，输出公文初稿及格式校验、内容修改入口。 - 通知通告要素智能提取与解析 该功能通过极简表单，字段包括：通知标题、主送单位、正文要点、联系人等来引导用户录入关键信息。智能体自动解析录入内容，进行标准化处理，并将其转化为结构化的通知要素，为后续的模板填充与内容生成提供精准、规范的输入数据。 - 参考文档格式与风格自适应学习 为满足个性化或特定场景的格式风格要求，该功能支持用户上传一份优秀的通知范文作为参考。智能体会自动解析该范文的格式结构和语言风格，并提取这些特征生成一份风格描述文件，用以在后续生成环节中指导大模型进行模仿，实现格式与风格的迁移学习。 - 通知类型智能识别与匹配 根据用户输入的正文要点，对通知类型进行智能文本分类。根据分类结果，智能体自动调用与该类型相对应的专用模板库和语气规则库，确保后续生成的内容在整体框架和表达分寸上符合不同类型通知的规范要求。 - 知识库模板智能检索与套用 基于识别出的通知类型和标题关键词，该功能从内置的政务通知模板库中智能检索匹配度最高的标准模板。随后，将用户提供的、已标准化的各项要素自动填充至模板的对应位置，快速生成一份内容完备的初稿，实现基础内容的快速构建。 - 通知内容合规性自动校验 为确保生成内容的严谨性与规范性，在初稿生成后自动启动合规审查。它调用基础合规规则引擎，扫描初稿中是否存在时间逻辑冲突、机构名称错误、联系人信息缺失等硬性问题，并对可能涉及敏感信息的内容进行风险标注或修正。 - 标准通知通告生成 通过合规检查的正文内容，与智能体自动生成的规范文头、准确的主送机关、标准落款及日期等部分进行组合。最终，生成一份内容完整、可直接呈批或下发的正式通知通告文件并输出。 - 工作总结智能生成 支持适配单位季度总结、半年总结、年度工作总结、专项工作小结、专题工作汇报、工作复盘报告等材料撰写，可导入部门日常工作资料、业务数据、工作台账，自动梳理工作开展情况、成效亮点、存在不足及下步安排，生成内容详实、逻辑规范的总结文稿，输出总结初稿及内容补充、数据更新功能。 - 工作内容智能提取与归纳 支持用户上传多份工作文档，包含周报、月报、专项报告等。智能体逐一解析文档，从中精准抽取出工作事项、具体措施、量化成果、存在问题等关键信息片段。随后，对不同文档中描述的同一项工作进行智能比对、信息合并与去重，最终形成一份完整、无冗余、结构清晰的工作条目集合，为总结撰写夯实内容基础。 - 总结标题自动生成 基于已归纳的工作内容，智能识别出最高频的业务领域或最核心的工作成就作为核心主题。随后，以核心主题为中心词在工作总结模版知识库检索对应模版，严格按照模版中“XXX工作总结”的规范格式，自动生成准确、得体的总结标题，如：“2025年度营商环境优化工作总结”，确保文档从标题开始即符合规范。 - 重点任务结构化呈现 将零散的工作条目按照模版格式转化为逻辑清晰的总结正文。首先，依据业务逻辑将工作条目智能归类为若干个重点方面。接着，针对每个重点方面，调用大模型生成以例如“完成工作项目总结：”开头的连贯段落，要求段落内容紧凑、语言正式，集中描述该方面的具体做法与主要成效，避免使用内部编号或小标题，符合政务总结的叙述习惯。 - 虚假数据与外部信息禁用 严格绑定生成内容与用户输入来源，禁止引入或编造知识库以外的信息，确保总结内容的绝对真实性。智能体在生成过程中，对每一句描述都追溯其来源信息片段。任何无法追溯到用户输入内容的陈述将被禁止生。 - 输出内容简洁规范无冗余 对生成的内容进行自动后处理与最终校验，确保语言精炼、逻辑清晰、严格符合公文语体，并过滤去除任何AI生成过程说明等内部元信息，输出格式规范、内容纯净、可直接呈报的总结文档。 - 新闻稿智能生成 支持服务单位政务活动宣传、工作动态报送、会议信息发布、工作成效展示、典型经验总结推广等工作，严格按照政务宣传工作要求，提炼工作核心内容，生成表述严谨、口径统一、符合相应宣传规范的新闻稿件，输出新闻稿初稿及宣传口径校验、内容优化建议。 - 新闻类型与要素智能识别与分流 支持用户选择新闻类型，智能体自动判断并将其分流至相应的处理流程，实现不同类型新闻稿的精准化生成。用户在前端选择综合报道、新闻简讯、通用稿件或文本纠错等新闻类型。智能体根据所选类型，自动将任务路由至对应的差异化处理流水线，应用不同的生成策略与校验规则。 - 新闻内容与要求结构化提取 精准解析用户意图，用户需输入包含新闻核心内容和新闻要求两大要素的文本信息。智能体对这两部分内容分别进行关键信息提取与深层意图解析，将零散的自然语言输入转化为机器可理解、可执行的结构化任务指令，为后续的模板匹配与内容生成提供明确、清晰的输入依据。 - 模板智能检索与匹配 为保障稿件符合本地宣传风格并高效结合区域特色，该功能将新闻核心内容向量化，在新闻稿模板库中进行语义检索，匹配出主题和风格最相近的样例模板或历史稿件作为参考范本。随后，智能体分析该参考模板的篇章结构、常用句式、以及与本地产业政策的结合点，为后续生成环节提供专业的内容指引。 - 新闻稿文字自动纠错与规范校验 对输入或生成的文本，对中文拼写检查和调用政务术语规范库进行校验。综合检查结果，智能体生成一份纠错建议列表，用户可通过交互界面一键采纳全部建议或进行选择性手动修改，从而输出一份纯净、准确的正文文本，筑牢稿件质量的基础防线。 - 多类型新闻稿结构自适应生成 根据不同的新闻类型严格约束输出行文结构：对于综合报道，引导生成“开篇、分点论述、结尾展望”的详细结构；对于政务简讯，强制约束为单段落，精炼字数，并确保包含“时、地、人、事、果”五要素；对于通用稿件，则按标准的“标题、导语、主体、背景、结尾”新闻结构生成。最后，将结构化内容、具体要求、参考模板及特定的结构控制指令一同输入大模型，驱动其生成完全符合指定行文结构与内容要求的新闻稿正文。 - 模版化工作计划格式生成 按照单位工作计划的标准范式或用户给定特有模版，将前述环节生成的所有内容进行逻辑组装。随后，应用标准或特有的相应公文格式模板，对文档进行规范化处理，确保段落分明、层级清晰、用语正式，不使用非规范的项目符号，最终生成一份格式规范、可直接呈报或印发的工作计划正式文档。 - 合同智能生成及预审 依托单位存量各类合作协议范本，按业务场景、协议类型分类梳理、标准化拆解与标签化规整，建立可版本管控、权限可控、适配大模型智能匹配调用的合同模板库。 基于合同模板库与政务服务模型，覆盖政企合作、战略合作、项目共建、服务委托、联合运营等场景；支持录入合作背景、合作单位、权责划分、合规及风控要求，智能生成条款规范、权责清晰的协议草案，同步提供条款合规校验、风险智能提示，支撑合同快速拟制。 - 合同模板库全生命周期管理 支持模板分类入库、版本管控、生效作废、历史回溯、变更留痕；按业务领域、合作类型、风险等级标签化管理，支持模板上传、编辑、下架及权限分级管控，保障模板合规可用、可迭代更新。 - 合同条款库管理 支持用户上传政务合同条款，包括合规条款、权责条款、约束条款、保密条款等标准化条款库，支持对上述条款的变更。 - 智能要素填充与条款自动补全 支持录入合作主体、期限、经费范围、履约要求、争议解决等关键信息；大模型自动解析语义，智能填充通用条款、补全缺失必备条款，自动剔除无关冗余条款，输出合同初稿。 - 合同合规智能校验核查 对合同初稿从条款完整性、逻辑一致性、权责对等性、法律合规性多维度逐句进行校验；自动识别条款缺失、约定模糊、权责失衡、表述违规等问题，输出修改建议及标准参考表述。 - 多版本管理与操作全程留痕 支持在线编辑和迭代合同版本，支持记录操作人、时间、修改内容；自动保存多版草稿与修订稿，支持版本对比、回溯还原。 - 多格式导出与标准化输出 支持协议草案、校验报告一键导出Word、PDF格式；自动统一版式、编号、字体格式。 - 预审法律法规管理 内置预审法规库并构建知识图谱，支持按区域、级别、生效时间等多维检索；具备法规新增、修订审批及历史版本对比的全生命周期管理 - 预审依据管理 支持人工从法规库选取或AI自动匹配生成，经审核后按效力等级入库筛选； - 预审模型选择 支持通过拖拽组件、配置参数灵活构建，并提供常见场景的标准模板库，支持快速检索、复用与自定义。 - 预审项目库 支持对接外部业务系统或录入数据，形成预审项目相关数据，预置分析模型类型，内置的常用预审分析模型，构建预审专题数据库，按照预审对象，在预审项目结束后形成历史预审项目库，支持基础查询、穿透查询、全文检索，结果支持Excel导出。 - 预审作业与报告 支持预审作业进行全生命周期管理，支持在线创建和管理预审作业任务，关联内置的预审模型，基于模型分析预审作业任务生成疑点和关联的预审依据，支持智能生成预审报告，对预审过程中产生的各类资料进行分类归档和安全管理，确保资料的完整性和可追溯性。 - AI工具管理 支持对预审模型的全生命周期管理，支持按文本处理、OCR识别、预审专用场景分类展示AI工具； - 预审管理工具 支持压缩包、文档、图片、PDF 扫描件等多模态文件及数据的导入、预审与预处理，可自动完成压缩包解压操作；支持自定义字段、智能提取、智能填表等模式，对压缩包、文档、PDF扫描件等提取关键要素（如提取合同的金额、日期、签署方等信息），支持提取结果的预览与结构化表格展示。 - 图片比对工具 支持对图片进行降噪、增强等预处理，自动识别差异区域并标记，量化评分相似度，读取校验EXIF信息判断真实性，支持现场照片、证件比对 - 合同和图价识别工具 支持多格式合同识别，自动提取合同编号、金额、有效期等关键字段，提供人工校验界面修正结果，支持导出Excel格式；图价识别工具：针对工程图纸测算场景，支持工程图纸识别、自动提取工程量参数，支持人工修正、自动计算造价明细，并支持查看测算结果。 - 决定决议智能生成 支持用于单位重大工作决策、人事任免、表彰奖惩事项、重点工作部署、制度文件修订审议等正式工作场景，严格对照规范要求，录入相关事项信息，生成程序合规、格式标准、内容严谨的决定、决议类公文，输出公文初稿及合规性校验结果。 - 决策材料输入与标准化处理 接收用户输入的各类决策原始材料，包括会议记录、审议报告、表决结果、政策依据、事项背景等，进行标准化预处理，去除冗余信息、统一表述规范、补全缺失的核心要素（如决策主体、审议时间、表决数据等），将非结构化材料转化为结构化数据，为后续法定要素抽取和文种匹配提供精准的数据支撑。支持手动输入、文档上传（Word、PDF、TXT）、批量导入等多种输入方式，适配不同政务场景下的材料录入需求，确保材料信息的完整性和规范性。 - 法定要素抽取与文种类型识别 基于标准化处理后的决策材料，通过自然语言处理和规则匹配，自动抽取决策依据、审议程序、表决情况、决定事项、执行要求等法定公文基本要素，同时智能识别事项性质，判断适用“决定”（决策部署类、奖惩任免类）或“决议”（会议审议类、重大事项决策类）文种，识别决策权限层级和程序要件，为后续公文生成和格式规范奠定基础。支持要素手动调整和文种手动切换，适配复杂政务决策场景的个性化需求。 - 公文结构生成与法定程序校验 基于抽取的法定要素和识别的文种类型，结合《党政机关公文格式》（GB/T9704-2012）及对应文种写作范式，自动生成公文结构和标题建议，包含标准版头、正文结构、落款格式等核心内容。同时，结合法定权限、议事规则、表决程序要求，对公文形成过程的合规性表述进行校验，确保公文格式规范、程序合规，同步提炼核心决定事项并按逻辑排序，明确执行主体和时限要求。 - 公文输出与后续流程衔接 基于校验通过的公文结构，自动生成正式的决定、决议公文，同步生成精简版公文、标题建议、格式校验报告和修改指引，适配正式发文、内部流转、公示发布等不同政务场景需求。支持公文的预览、修改和多格式输出，用户根据审议意见调整完善后，可衔接公文审核、签发、印发等后续流程，实现决定决议公文从生成到发布的全流程闭环，确保公文规范、高效流转。 - 公报公告智能生成 支持适用于单位重要会议情况通报、政务信息公开、重大事项发布、政策权威解读、权属事项公示、社会事务告知等工作，严格遵循法定公文格式要求，录入相关政务信息，编制要素完整、表述规范、口径统一的公报、公告公文，输出公文初稿及格式、口径校验结果。 - 政务公开事项发布 支持保障各类法定公开事项、社会告知事项、重大事项公示规范发文，明确公开事项核心内容、公开依据、公示要求，输出符合政务公开规范的发布文稿。 - 标准公文格式输出 支持严格执行公文格式规范，统一公报、公告的体例结构与官方行文表述，自动校验格式要素，输出格式标准的公文文稿。 - PPT智能生成 以用户提供的原始材料与可选的专业知识库为基础，智能整合输入材料并生成结构严谨、内容合规的PPT文稿框架与内容大纲。 - 接收PPT制作需求 智能体接受用户直接输入本次PPT的核心主题或核心思想，支持上传已有的相关文档，例如会议纪要、讲话稿、工作报告草案或政策文件原文，作为内容生成的基础素材。智能体将基于用户输入的内容开展后续所有处理步骤。 - 智能内容解析 本功能对用户录入的核心信息与上传的参考材料进行全方位智能解析，运用自然语言处理技术提取关键信息、过滤冗余内容，并按汇报的逻辑维度进行结构化归类，生成标准化的解析数据集，为后续PPT大纲制作提供精准、规范的内容输入，确保大纲逻辑清晰、重点突出。 - 内容大纲智能生成与交互确认 基于结构化的材料信息数据集，依据政务汇报的规范要求，自动生成逻辑清晰、结构完整的PPT内容大纲，包含主标题、副标题、章节框架、各页面核心要点等内容，同时为用户提供在线交互调整功能，支持大纲的增删、修改、顺序调整，确保大纲完全契合用户的制作需求。 - 知识库调用 在用户确认PPT内容大纲后，根据大纲的核心主题、使用场景与章节要点，从用户接入的专属知识库与内置通用知识库中智能召回相关专业内容，将知识库内容与大纲要点进行深度融合，补充专业术语、行业规范、历史案例、数据支撑等内容，提升PPT内容的专业性、定制化与丰富性，确保内容符合用户单位的表述与规范要求。 - PPT模板匹配 在内容大纲确定后，智能体根据PPT的核心主题、使用场景以及大纲结构，从智能匹配最合适的视觉设计模板，确保视觉风格与内容调性高度一致。 - 初版PPT文件生成 将融合后的PPT大纲要点与加载的标准模板进行深度结合，自动将大纲内容填充至模板的对应占位符位置，生成各页面的正式文字内容，同时保留模板的视觉风格与布局规范，生成结构完整、内容合规、视觉统一的初版PPT文件，支持在线预览，为后续的交互优化提供基础成品。 - 多轮对话交互优化 为用户提供基于自然语言的多轮对话交互优化能力，用户可针对初版PPT文件的内容、结构、视觉风格等提出具体的修改与优化需求，系统精准理解用户意图，对PPT文件进行针对性的调整与迭代优化，实时更新文件数据并提供预览，确保最终生成的PPT文件完全贴合用户的实际使用需求。 - PPT文件生成与导出 基于初版PPT和用户在多轮对话中提出的所有调整需求，智能体进行综合处理与迭代优化，生成一份符合用户最终期望的PPT文件。智能体支持用户在线预览最终生成的PPT效果，并可直接导出为标准格式的PPT文件。导出的文件可直接用于会议汇报，或由用户在此基础上进行进一步的个性化微调。 - 报告请示智能生成 支持服务单位向上级汇报工作、报送成果、反映问题、事项请示、审批申请、工作建议等上行文办理，严格区分报告陈述性、请示请求性的文种属性，依据公文规范，录入相关工作及请示信息，生成逻辑清晰、内容严谨、格式合规的报告、请示文稿，输出文稿初稿及文种属性校验、格式校验结果。 - 工作报告文稿起草 支持用于工作进展报送、履职情况汇报、阶段性成果总结等工作场景，自动匹配报告类上行文格式及表述规范，梳理工作核心内容，输出规范的工作报告文稿。 - 事项请示文稿起草 支持用于事项报批、权限申请、工作请示、事项协调等上行办理场景，明确请示事项、请求理由、办理建议，输出符合请示规范的文稿。 - 批复智能生成 支持用于上级部门答复下级单位请示事项、事项审批、工作核准、意见回复等下行文办理，可导入下级请示文稿，紧扣下级请示核心诉求，逐项明确答复意见，生成答复清晰、逻辑严谨、格式规范、口径统一的批复公文，输出批复初稿及答复意见核对清单。 - 材料上传接收与安全性校验 接收用户通过Web端或API接口上传的请示文件、核查材料、政策依据等，实施多层级安全性校验机制，包括文件类型白名单校验、文件大小限制、病毒木马扫描、敏感内容初筛、传输完整性校验等。支持单文件上传和批量上传模式，提供上传进度实时反馈，对异常文件进行拦截并返回明确错误提示。同时记录完整的上传审计日志，满足政务系统安全合规要求。 - 材料格式智能识别与分类 对已通过安全性校验的请示相关材料进行深度格式识别与精细化分类。支持识别基础格式类型（DOC/DOCX/PDF）、具体版本（如PDF1.4/1.7/2.0）、生成工具（如MicrosoftWord2019/WPSOffice/扫描仪生成）、文档属性（纯文本/图文混排/扫描版/加密版），同时区分材料类型（请示文件、核查材料、政策依据），为后续选择最优解析策略、提取核心要素提供依据。支持处理格式混淆、损坏修复、版本降级等复杂场景。 - 批复核心要素智能抽取 基于解析后的请示相关材料，智能抽取批复公文所需的核心要素，包括批复机关、请示机关、请示事项、请示依据、请示诉求、办理意见、生效要求等，同时校验要素完整性与准确性，补充缺失要素提示，确保提取的要素精准贴合请示核心内容，为后续批复模板匹配与正文生成提供支撑。 - 要素校验与补充完善 对抽取的批复核心要素进行全面校验，包括要素准确性校验、机关权限适配性校验、要素逻辑一致性校验，确保要素符合政务规范和批复要求。对缺失、模糊、错误的要素，提供补充建议和编辑入口，支持用户手动完善，确保要素完整、准确、合规，为后续批复生成奠定基础。 - 议案智能生成 支持面向各级单位提请审议事项、报告专项工作、法规草案报审、重大事项决策提请等法定工作，按照议案法定编制要求，录入提请事项相关信息，形成依据充分、事项明确、表述庄重、符合法定流程的议案文稿，输出议案初稿及法定流程、内容合规性校验结果。 - 法定审议事项报送 支持满足审议、专项工作报告、重大事项提请等法定工作需要，明确提请事项、提请依据、工作建议，输出符合法定报送要求的议案文稿。 - 议案内容合规编制 支持规范写明事项背景、提请理由、工作建议，保障议案内容完整合规，自动校验内容完整性及合规性，输出合规的议案内容及补充建议。 - 函件智能生成 支持适配单位同级单位商洽工作、业务咨询、事项答复、报批协调、情况告知、信息互通等横向行文场景，结合往来工作要求，录入相关往来信息，生成表述得体、内容精简、针对性强，适配商洽、问询、答复各类用途的函件公文，输出函件初稿及行文语气、格式校验结果。 - 材料上传接收与安全性校验 接收用户通过Web端或API接口上传的商洽材料、问询事项说明、答复依据、请批材料等，实施多层级安全性校验机制，包括文件类型白名单校验、文件大小限制、病毒木马扫描、敏感内容初筛、传输完整性校验等。支持单文件上传和批量上传模式，提供上传进度实时反馈，对异常文件进行拦截并返回明确错误提示。同时记录完整的上传审计日志，满足政务系统安全合规要求。 - 材料格式智能识别与分类 对已通过安全性校验的函件相关材料进行深度格式识别与精细化分类。不仅识别基础格式类型（DOC/DOCX/PDF），还需识别具体版本（如PDF1.4/1.7/2.0）、生成工具（如MicrosoftWord2019/WPSOffice/扫描仪生成）、文档属性（纯文本/图文混排/扫描版/加密版），同时区分材料类型（商洽材料、问询事项说明、答复依据、请批材料），为后续选择最优解析策略、提取核心要素提供依据。支持处理格式混淆、损坏修复、版本降级等复杂场景。 - 内容生成与合规校验 基于安全性校验与格式识别后的材料，结合机关横向行文规范及函件用途，智能提取事项名称、范围、时间节点、核心诉求、依据及协调等要点，联动函件模板库，按商洽、问询、答复、报批等用途，生成表述得体、内容精简、针对性强的函件初稿。初稿完成后进行全维度合规检查，覆盖内容、格式、语气三大维度，核查要素完整性、敏感内容、格式规范及语气适配性，确保函件符合政务合规及公文规范要求。 - 工作计划编制智能生成 支持聚焦单位、内设部门及具体工作人员工作计划编制工作，可导入上级工作部署要求、部门工作职能及核心目标，智能承接部署要求，梳理总体工作思路与阶段目标，细化分解各项重点任务与推进举措，辅助编制结构完整、目标明确、贴合工作实际、格式统一规范的工作计划，可满足年度、季度及专项工作规划编制需要，输出工作计划初稿及任务拆解、格式校验结果，解决计划目标不清、任务拆解笼统、格式不规范、编制周期长等问题。 - 工作内容智能结构化梳理 支持用户上传讲话、会议纪要等原始文本资料。智能体调用大模型对文档进行深度解析，自动识别并摘录出所有与工作部署、任务要求相关的核心语句。随后，对这些语句进行分析，将语义相近或属于同一业务领域的工作任务初步归类，形成结构化、条理化的任务清单雏形，为后续的规划工作奠定清晰的内容基础。 - 总体思路与目标自动凝练 旨在从具体任务中升华出指导性纲领，首先尝试从输入文本中直接提取具有纲领性、方向性的宏观语句。若缺乏直接表述，则调用大模型，基于已结构化的任务清单，进行逆向概括与升华，智能提炼出方向正确、表述精炼的总体工作思路，并同步设定若干可量化、有时限的阶段性或年度核心工作目标，确保计划兼具高度与可考核性。 - 重点任务与实施步骤精准拆解 将宏观任务转化为可操作的行动方案。针对任务清单中的每一个大类，智能体调用大模型进行逐级细化分解，输出具体、明确的子任务项。随后，为每个子任务规范生成详细的实施步骤和任务详情，按照预设格式填充具体内容，从而将抽象的工作要求转化为清晰、连贯、可执行、可检查的行动指南，保障计划的落地性。 - 模版化工作计划格式生成 按照政务工作计划的标准范式或用户给定特有模版，将前述环节生成的所有内容进行逻辑组装。随后，应用标准或特有的政务公文格式模板，对文档进行规范化处理，确保段落分明、层级清晰、用语正式，不使用非规范的项目符号，最终生成一份格式规范、可直接呈报或印发的工作计划正式文档。 - 垂类应用 - 监督服务 - 智能检核辅助 聚焦监督核心业务，依托大数据、人工智能技术，整合多部门业务数据，建设监督专题数据库，搭建智能检核辅助系统，贯通线索挖掘、智能研判、风险预警、闭环处置全流程，辅助提升监督数字化、智能化监督能力。 - 专题库建设及智能体应用 - 监督专题库建设 依托数据底座治理平台，接入阳光惠民、安全生产监管、污染防治、公车监管、招投标监管、不动产、市场监管、政务热线、信访等各类业务系统数据，通过标准化接口实现监督数据自动采集、动态同步，搭建监督专题数据库。同步配套接口管理、任务调度、数据同步、结果推送、查询服务等功能。 阳光惠民系统：接入惠民政策发放数据（补贴名称、发放金额、发放对象、发放时间、发放单位等）、惠民资金使用数据、受益对象信息（身份证号、户籍地址、家庭情况等）。 安全生产监管系统：接入企业安全生产备案信息、隐患排查记录（隐患位置、隐患等级、整改情况、整改时限）、行政处罚记录、事故上报数据。 污染防治系统：接入空气质量监测数据、水质监测数据、污染源排放数据、污染治理整改记录。 公车监管系统：接入公车基本信息（车牌号、车辆类型、所属单位、使用年限）、公车调度记录、行驶轨迹数据、油耗数据、维修保养记录。 不动产系统：接入不动产登记信息（产权人、房屋地址、面积、登记时间、交易记录）、抵押登记信息。 市场监管系统：接入企业注册信息、经营范围、行政处罚记录、异常经营名录、失信信息。 政务热线系统：接入热线投诉举报数据（投诉内容、投诉对象、投诉时间、处理结果、处理时限）。 信访系统：接入信访件信息（信访人、信访内容、信访事项、办理单位、办理结果、办理时限）。 其他补充数据：支持手动录入、Excel批量导入补充数据，导入模板可自定义配置。 核心应用：统筹建设智能分析、智能研判2个智能化应用，破除数据壁垒、强化智能赋能，实现监督全流程智能化运转。 - 智能体应用 - 智能分析 依托监督专题库，聚焦异常识别与线索梳理，构建可配置分析规则，开展多维度交叉比对与深度数据挖掘，实现异常问题精准识别、线索高效梳理：提供分析规则配置、多维比对分析、疑点线索生成、分级分类报告生成、分析结果查询、分析结果推送及报告导出打印等功能，固化分析成果；支持自定义规则配置与多维度数据比对，自动识别业务异常、精准挖掘疑点线索。 - 智能研判 依托监督专题库，搭建政策法规、典型案例知识库，实现监督场景与法规案例智能匹配，辅助工作人员开展问题定性、综合研判；提供知识库管理、智能匹配分析、研判报告生成（默认每年输出不少于12份月度研判报告、4份季度研判报告）、研判结果查询、研判报告审核及知识同步更新等功能。 - 基础支撑系统 构建监督基础支撑系统，实现各类业务系统数据标准化接口接入、自动采集与动态同步，配套接口管理、任务调度、数据同步、结果推送、查询服务等功能，支持手动录入及自定义模板Excel批量导入补充数据；支撑智能分析、智能研判应用，提供分析规则配置、多维比对、疑点线索生成、分级分类报告生成及导出打印，搭建政策法规与典型案例知识库，提供知识库管理、智能匹配、研判报告生成及审核功能；提供基础数据调取、多维度数据统计汇总及标准化统计报告生成服务，支撑日常核查、数据查询、统计分析等工作。 - 综合数据查询和分析 基于监督专题数据库，建设标准化数据应用工具，支撑日常监督业务轻量化、常态化开展： - 数据查询 依托监督专题数据库，结合日常监督实际应用场景，按需调取各类基础数据，满足日常核查工作的基础数据需求。 - 数据统计 依托监督专题数据库，围绕监督工作核心需求，按业务领域、时间周期、责任主体、数据类别等多维度开展数据统计，实现各维度统计数据的精准汇总、分类呈现；支持按指定维度生成标准化统计报告，报告内容规范完整、数据真实准确，清晰反映各维度监督数据情况，为日常监督与专项核查提供专业化、精细化的数据统计支撑。 - 人才综合服务 - 人才数据管理（管理端） 针对人才数据进行管理，补齐现有的人才数据并进行管理和展示。支持人才和人才相关企业的数据增删改查相关功能，并通过权限控制来保证数据的安全性和操作合规性。 - 人才信息管理 - 人才基础数据管理 支持人才通过PC端、移动端自主填报信息，也能批量导入数据，会为人才建立包含基本情况、工作经历、教育背景、荣誉成果等的完整全息档案，还会按人才类型、行业领域等进行标签分类。 - 人才信息编辑功能 支持PC端/移动端自主新增填报，提供标准化模板，支持excel批量导入。并提供编辑、删除、新增等操作。 - 人才标签管理 按人才类型（如高层次人才、青年骨干人才、技能型人才等）、行业领域（如生物医药、集成电路、新材料等）、人才项目类型（如国家级、市级、区级人才等）进行标签化分类，支持多标签组合。支持管理侧对人才标签进行自定义管理，对人才进行标签分配，支持查询、统计、报表、趋势分析等功能。 - 人才画像 构建可视化人才画像，全面展示人才的基本情况、核心优势、专业特长等内容；同时将过往的同类型人才进行多维度对标分析，清晰呈现不同人才的相对优势与差异。 - 人才项目管理 建设人才项目信息多渠道归集功能，支持手动、批量导入与系统对接采集；搭建移动端人才服务公示及订阅推送平台，实现事项管理与精准触达。 - 项目信息录入 支持人才项目的后台手动录入、Excel模板批量导入、通过对接方式自动采集人才相关系统申报数据。 - 服务事项公示 通过移动端对用户展示公示的人才服务事项清单，包括申报服务类、综合服务类。方便用户进行及时查看，对符合申报条件的用户可通过订阅推送方式进行最新事项主动推送。后台可对事项进行信息管理。 - 人才企业信息管理 - 人才企业信息登记 结合法人库，同步人才企业基础数据，减少重复录入。对人才相关的企业数据进行录入维护，支持后台手动录入、Excel模板批量导入，实现人才企业数据的新增修改删除功能，并回流至法人库。 - 人才企业标签 建设人才项目信息多渠道归集功能，支持手动、批量导入与系统对接采集；搭建移动端人才服务公示及订阅推送平台，实现事项管理与精准触达。 - 人才企业动态更新 对人才企业经营全流程的动态数据进行获取，支持对接更新市场监管生产经营数据与创新活动数据。同时支持手动补充关键财务指标，记录企业享受的企业政策与人才政策，通过数据可视化呈现与结构化分析，及时掌握优质人才企业的发展情况，为后续服务优化提供数据支撑，并回流至法人库和人才库。 - 人才企业服务对接 与企业服务平台进行对接，获取企业诉求信息，包括融资贷款需求、人才需求、政策需求等，可查看需求处理进度。 - 人才监测管理 - 人才发展监测 考虑人才经历变动，按年对人才相关信息、人才培养过程、人才获得荣誉及奖励、人才科研发表等数据进行汇总。系统自动归类人才信息，形成人才发展履历。 支持单个或批量人才监测设置，用户可自主选择需监测的人才对象，灵活配置监测范围（涵盖人才基本信息、培养过程、荣誉奖励、科研发表等核心维度），同时支持监测状态的启用、暂停与取消操作。数据采集采用自动同步与手动触发相结合的方式，系统可定期自动抓取人才相关数据并完成更新，也可由用户手动触发采集指令，确保监测数据的时效性。 - 人才企业发展监测 以企业为监测对象，按年度统计创新型企业人才情况和高层次创业人才情况。并自动计算每项监测指标差距，形成人才企业发展情况监测分析。 - 人才信息综合查询及展示 人才信息综合查询功能支持用户按人才基础信息、职业标签、成果资质、关联企业多维度组合筛选，可快速检索核心人才库中的目标人才信息，直观展示人才全息档案、动态发展记录及相关关联数据，提供便捷高效的查询服务，满足政府管理、企业引才等多场景需求。 - 基础信息查询 支持按人才姓名、性别、年龄、户籍所在地、联系方式、学历、职称、工作年限等基础字段精准检索，部分字段支持模糊查询，提升检索灵活性。 - 人才标签查询 关联人才标签体系，支持按人才类型、行业领域、人才项目类型、专业方向、核心技能进行单标签或多标签组合查询，标签支持下拉选择与关键词搜索。 - 成果资质查询 支持按学术成果、荣誉奖励、专业资质证书、人才认定资质进行检索，可设置成果时间区间、成果等级等筛选条件。 - 关联企业查询 支持按关联企业名称、企业规模、行业领域、产业链属性、企业资质、企业所在区域等条件查询，实现“以企找人”，快速定位目标企业关联人才。 - 高级筛选功能 提供条件组合逻辑设置，支持用户保存常用查询条件为“查询模板”，后续可直接调用；支持按查询结果排序。 - 扩展查询 结合第三方人才数据，通过人才企业、人才项目等关联途径，获取相似产业、成果下的非人才的搜索。 - 信息展示 调用公共能力部分的人才洞察可视化功能，对查询的人才信息、企业信息、产业链信息进行可视化展示。 - 人才系统管理 - 用户管理 对管理平台内新增的所有用户进行统一维护及管理，可在平台内进行用户增删改查以及重置密码。 - 角色管理 角色管理主要负责维护平台后台运行涉及用户访问操作的共性角色，如系统管理员、数据管理员、普通用户。根据部门和个人的职能，系统提供角色增加、删除、排序、修改、查询、权限分配等功能。 - 部门管理 对管理平台内所创建的所有部门进行统一维护及管理，可对平台内部门进行增删改查等操作。 - 权限管理 基于RBAC（角色基础访问控制）模型，设置管理员、审核员、查询员等角色，细化权限至字段级；支持临时权限申请，经审批通过后方可生效。分别对平台/街道，人才服务单位等角色进行权限分配。 - 日志管理 记录用户及管理员对系统的所有操作，包括操作人、操作时间、操作内容、IP地址，日志不可篡改，留存时间不低于5个月，支持按名称、操作类型、时间范围筛选查询，便于后续合规审计与问题追溯。 - 人才服务 - 人才认定申报 支持未登记人才可通过在线入口自主申报认定，企业也可代申报，系统提供标准化申报流程，支持上传多种格式申报材料，并自动关联已有数据减少重复上传。设置材料预览和校验功能，及时提示问题。搭建初审、复审的多级审核流程，审核人员在线查看材料、反馈意见，申报人可实时追踪进度，审核通过后自动进入公示环节，形成全流程闭环。 - 人才在线申报（用户端） 人才可通过移动端进行人才申报，新增申报流程，配套已申报列表查询、申报状态跟踪等功能。支持上传PDF、图片等格式的申报材料，系统自动关联人才/企业库中的已有数据，减少重复上传；设置材料预览、校验功能，提示材料缺失、格式错误等问题，便于及时修正。 - 人才申报审核（管理端） 管理员可通过平台对申报的数据进行审核，搭建多级审核流程（初审、复审）。审核人员在线查看申报材料、调取相关数据，进行批注、审核意见反馈；支持审核进度实时追踪，申报人可查看当前审核阶段、处理人员、审核结果；审核通过后自动进入公示环节，公示期满无异议则完成审批，实现“申报审核公示”全流程闭环，提升申报便捷度与审核效率。 - 电子人才卡发放 审核通过后的人才发放电子人才金卡，并生成人才二维码，并展示人才可享受的权益。按需预留对接医疗机构、教育等系统接口，实现医院免费体检、公立医院就医绿色通道等权益享受。若相应系统不能提供对接服务，本预留接口不提供。 - 人才项目申报 聚焦各类人才项目，构建“在线申报、在线审核、进度查询、结果公示”的全流程信息化申报体系，简化申报流程、规范申报管理，实现人才项目申报高效化、规范化、透明化，助力人才便捷申报各类扶持项目，提升项目申报成功率和管理效能。 - 项目分类展示（用户侧） 整合各类人才扶持项目，按项目类型、申报对象、扶持标准进行信息化分类展示，明确每个项目的申报条件、申报流程、申报时限、扶持内容、所需材料等核心信息，采用结构化、条理化的展示方式，支持关键词检索和个性化推荐。结合人才信息自动匹配适配项目，向人才推送符合条件的项目信息，方便人才快速查找、了解各类人才项目，明确申报方向，减少盲目申报，提升项目申报精准度。 - 在线申报办理 支持人才一键发起申报，在线填写申报信息、上传申报材料，实现申报全流程在线办理，无需线下提交纸质材料。系统自动校验申报信息的完整性和规范性，缺失材料或信息有误时实时提醒，支持申报信息在线修改、补充，申报提交后自动生成申报编号，方便人才后续查询进度。同时支持批量申报和联合申报，适配不同项目的申报需求，简化申报操作、提升申报效率。 - 申报材料管理 明确每个项目的必交材料和可选材料，标注材料规范要求和上传格式，支持材料拍照上传、相册上传和批量上传，部署材料预览和校验功能，确保材料清晰、规范、完整。支持材料在线编辑、替换和删除，实现申报材料集中管理、一键查询，材料提交后自动关联申报项目，方便审核人员在线查看、核验，同时支持材料下载和打印，满足线下核验需求，实现申报材料电子化、规范化管理，减少材料提交成本和审核成本。 - 申报审核管理（管理端） 审核人员在线查看申报的信息和材料，在线完成审核操作、填写审核意见，支持审核意见在线提交和流转，实现审核流程线上闭环管理。审核各环节进度实时更新，审核结果和意见及时反馈给人才，审核过程中可在线退回申报材料并告知修改要求，人才修改后可重新提交审核，确保审核流程透明化、高效化，缩短审核时限、提升审核效能。 - 申报结果公示 项目审核完成后，及时在门户相关栏目公示申报结果，明确公示期限、公示对象、扶持标准等核心信息，支持公示信息检索和查看，公示期间接受人才和社会监督。部署异议反馈入口，人才对公示结果有异议的，可在线提交异议申请和相关佐证材料，工作人员在线受理、核实、回复，公示无异议后，正式发布立项通知，通过消息推送方式告知相关人才，实现申报结果公示规范化、透明化，保障项目申报的公平、公正、公开。 - 申报进度查询 人才申报提交后，可随时在线查询申报进度，系统实时展示申报所处阶段，明确各阶段的办理时限和处理人员。审核不通过时，系统明确告知审核意见和修改要求，方便人才及时修改补充后重新申报；各阶段进度变动时，通过消息推送方式提醒人才，确保人才实时掌握申报动态，实现申报进度透明化、可追溯，减少咨询成本。 - 人才政策推荐 整合各级人才政策及配套服务搭建结构化、动态更新的政策知识库，基于人才与企业标签实现多维度智能匹配，定向推送适配信息并提供便捷检索功能，让政策与服务精准触达需求方。 - 政策知识库搭建 利用大模型的共性支撑知识库能力，整合属地及上级部门人才政策、配套服务，建立政策知识库；对政策进行结构化解析，明确适用对象、申请条件、申报流程准等关键信息，关联对应服务资源。 - 多维度标签匹配 构建人才政策匹配算法，基于人才标签与政策适用条件进行智能匹配，自动筛选出适配该人才的政策与服务；支持企业按自身产业类型、引才需求等匹配对应的扶持政策。 - 人才政策申请及兑现 通过在线申报、材料核验、流程审核、记录查询全流程线上化管理，实现政策申报全程网办、材料规范核验、审核透明高效，为人才提供便捷、规范、可查的政策兑现服务，全面提升政策落地效率与服务体验。 - 政策在线申报（用户侧） 整合各类人才政策申报入口，并根据政策内容进行分类。支持人才一键发起政策申报，在线填写申报信息、上传申报材料，实现政策申报全流程在线办理，无需线下跑动、无需提交纸质材料。系统自动校验申报信息和材料的完整性、规范性，缺失材料或信息有误时实时提醒，支持申报信息在线修改、补充，申报提交后自动生成申报编号，关联人才信息和政策信息，方便后续审核和查询，简化申报操作、提升申报效率。 - 申报材料核验 对人才提交的政策申报材料进行规范化核验，核对材料的真实性、完整性、规范性，明确核验标准和核验流程，实现材料核验自动化和人工核验相结合，提升核验效率和准确性。核验不通过时，系统明确告知核验意见和修改要求，方便人才及时修改补充；核验通过后，自动进入下一审核环节，同时记录核验结果和相关意见，实现材料核验全程可追溯，确保政策申报材料规范、真实。 - 审核流程管理（管理端） 明确审核层级、审核权限和办理时限，实现审核流程规范化、高效化。审核人员在线查看申报信息和材料，在线完成审核操作、填写审核意见，支持审核意见在线提交和流转，实现审核流程线上闭环管理。审核各环节进度实时更新，审核结果和意见及时反馈给人才，审核过程中可在线退回申报材料并告知修改要求，人才修改后可重新提交审核，确保审核流程透明化、高效化，缩短审核时限、提升审核效能。 - 资金发放管理 政策申报审核通过后，对接政策兑现数据，明确资金发放标准、发放时限和发放方式，实现资金在线核算、在线发放跟踪，实时记录资金发放信息，包括发放金额、发放时间、发放状态等，资金发放后，通过消息推送方式提醒人才，实现资金发放全程可追溯、可监管，提升资金发放效率和规范性。 - 申报记录查询 整合人才所有政策申报记录，构建申报记录信息化查询体系，支持人才按政策类型、申报时间、申报状态等维度筛选查询申报记录，明确展示每个申报记录的申报信息、审核进度、审核结果、资金发放情况等核心内容。支持申报记录详情查看、材料下载、审核意见查看等功能，实现申报记录全程可追溯、可查询，方便人才梳理自身政策申报情况，同时支持申报记录导出，满足人才后续相关需求，提升政策申报服务体验。 - 人才服务聚合 整合人才全生命周期各类服务资源，构建一体化的服务聚合体系，实现人才服务“一站式”解决，打破服务壁垒、优化服务流程，提升人才服务的综合性和便捷性。 - 人才落户服务聚合 整合转户、人才引进、身份证办理、留学生落户、应届毕业生落户等全品类户籍相关服务资源，构建规范化、一体化落户服务体系，实现人才落户服务“一站式”整合。明确各类落户服务的办理标准与指引，为不同类型人才提供便捷、高效、精准的户籍服务，助力人才快速完成落户手续、扎根本地，夯实人才在本地创业就业、生活发展的户籍基础。 - 人才办事服务聚合 整合所有人才相关办事项目，按办事类型、办事频率进行分类聚合，实现办事服务“一站式”入口。涵盖各类办事项目，明确每个办事项目的流程指引、材料清单、办理时限，支持办事项目在线申请、在线审核、进度查询等功能，实现办事流程简化、办事效率提升，让人才足不出户就能办完所有人才相关业务，减少线下跑动和材料提交。 - 人才生活服务聚合 整合人才日常生活各类配套服务资源，构建生活服务聚合体系，涵盖住房、教育、医疗、交通等核心生活领域。实现人才医疗智能服务、人才公寓在线申请、租房购房信息查询、学区查询、子女入学咨询、医保办理与查询、交通优惠获取、户籍业务办理等功能，整合各类生活服务入口，同时推送本地生活资讯和便民服务信息，方便人才快速融入本地生活，提升生活便捷度。 - 人才创业就业服务聚合 整合创业扶持、就业对接、技能提升、资源保障等全链条服务资源，构建一体化服务体系，实现创业就业服务“一站式”触达、全流程在线办理。通过岗位智能匹配、创业资源精准对接、技能培训在线赋能、权益保障全程跟进，打通人才创业就业服务壁垒，简化服务流程、提升服务效能，为各类人才就业择业、自主创业提供全方位、个性化支撑，助力人才稳定就业、成功创业，赋能本地人才发展与产业升级。 - 人才健康服务聚合 整合个人健康档案管理、健康咨询、体检服务、家庭医生等全方位健康服务资源，构建个性化、一体化健康管理体系，实现人才健康服务“一站式”整合、全流程在线赋能。可通过申领人才卡在定点医疗机构享受优先挂号、优先就诊、住院优先安排床位等便捷服务。 - 服务资源对接聚合 构建服务资源信息化对接体系，整合政府部门、企业、载体平台等各类服务资源，实现人才服务资源“一站式”对接。支持服务资源在线展示和检索，人才可根据自身需求自主选择对接相关服务资源，打破服务资源壁垒，提升服务资源利用效率，为人才发展提供全方位支撑。支持与其他人才系统衔接。 - 人才数据统计分析 实时统计人才结构分布、动态流向、发展成果等；统计企业分类分布、引才需求、经营状况。通过图表直观展示人才、企业相关数据，支持按时间周期、区域、行业等维度筛选查看；并可以通过人才和企业相关数据内容，自动生成人才数据效能报告（默认每年输出不少于12份月度人才数据效能报告、4份季度人才数据效能报告）。 - 人才全景统计 人才总量及同比增长、高层次人才数量与占比、主导产业人才分布、学历、年龄、职称结构、人才项目申报通过率等关键指标，通过可视化组合，直观展现人才数据整体概况，同时支持按产业、区域等维度钻取查看细分数据。 - 人才企业统计 - 基础信息统计 统计人才企业的总量、区域分布、行业分布、企业规模、企业性质，还能看新增企业数量及同比、环比增长情况。 - 动态数据统计 对企业经营过程中产生的动态数据进行统计分析，包括企业创新能力、成长性评级等。 - 载体匹配与资源监测 - 产业载体智能匹配 依托构建的产业链图谱、人工智能算法模型、自然语言理解、空间数据分析能力，构建全流程智能化产业载体匹配系统，实现企业需求智能解析、园区载体智能匹配、优劣方案智能排序、产业态势智能研判，智能辅助招商决策全业务闭环。 - 智能算法匹配与精准推荐 - 企业需求智能解析 支持用户通过手动填报、语音输入、文档上传等多种方式提交企业诉求，依据历史企业诉求和标准要求等数据，智能解析企业投资规模、产业赛道细分类型、用地面积需求、层高承重、能耗指标、环保要求、上下游产业链配套、办公生产配套、人才配套、区位偏好等各类字段信息；支持自动对需求标签进行结构化规整，可智能识别模糊需求，并基本完成标准化转换，确保需求解析精准可复用。输出标准化企业需求解析报告、结构化需求标签清单。 - 建设产业载体基础库 支持接入或手动改录入产业载体的基础全属性信息（含载体编号、建筑面积、能耗排污指标等），同时支持接入或手动录入产业载体多维度核心数据，具体涵盖产业载体基础区位（载体坐落位置、区域区位、交通配套、周边人才密度、周边生活配套、周边产业链配套）、产权与运营（产权属性、空余面积、租期、租赁/交易价格、入驻企业业态、入驻现状）、建筑物理参数（产业楼宇、标准厂房等载体类型及建筑整体参数、楼层层高、地面承重荷载、可用空间尺寸）、能源与环保管控（配电容量、排污指标、能耗额度、环保准入要求）、产业准入与发展（产业准入导向、园区主导产业等）、配套服务（生产、办公、人才及上下游产业配套资源）、效益与准入约束（地块产出效益、投资强度等）等多维数据，产业载体基础库。 - 供需智能算法匹配 支持内置深度学习匹配算法模型，结合产业规划导向、产业链上下游协同度、区域集聚效应、产出效益要求、企业适配约束条件等多维度因素，自动计算企业与园区、企业与单体载体的综合匹配得分；支持智能辅助剔除不符合产业准入、环保管控、能耗限制、用地约束的不合格载体，可按照综合匹配度分值从高到低自动排序，生成优选载体清单，提升匹配效率与精准度。输出企业与载体综合匹配得分表、优选载体排序清单、不合格载体剔除说明。 - 智能筛选与约束规则校验 支持自动校验企业产业类型与园区主导产业的合规性、投资强度与地块产出的匹配性，以及能耗环保指标约束、空间尺寸适配性等硬性门槛，有效规避违规适配、错配、低效匹配等问题；同时支持用户自定义权重调节，可适配不同招商场景下的差异化匹配策略，满足多样化招商需求。输出匹配约束校验报告、自定义权重配置模板、适配策略说明文档。 - 智能生成标准化推荐方案输出 - 载体清单智能结构化输出 支持系统基于智能匹配结果，自动生成标准化产业载体推荐清单，清单包含园区概况、载体坐落位置、产权信息、可用面积、空间参数、配套设施、入驻现状、租金成本、产业定位等全维度明细信息，清晰呈现载体核心信息，便于用户快速查阅比对。输出产业载体推荐清单（含全维度明细信息）。 - 智能生成匹配理由对比分析报告 支持智能提炼各载体的核心适配优势、差异化短板、产业链协同优势、空间适配优劣、成本差异等关键信息，可一键生成多载体横向对比分析表；支持智能标注最优首选载体、次选备选载体、备用储备载体，为招商决策提供直观参考依据。输出多载体横向对比分析表、匹配理由对比分析报告（含载体优先级标注）。 - 个性化产业落地发展建议 支持结合企业所属细分赛道、产业链上下游布局、产业集群发展规律，智能研判企业落地后的发展路径、产业链协同方向、上下游资源对接建议、产能扩张规划、长期空间预留方案等内容，形成专属的企业产业落地发展建议，助力企业高效落地、持续发展。输出企业专属产业落地发展建议报告，供工作人员参考。 - 园区产业智能深度分析与决策支撑 - 产业集聚度智能研判 支持基于企业分布、产业链上下游关联数据，评估各园区的产业集聚指数、链主企业带动效应、配套企业完备度、产业协同耦合度等核心指标；支持动态评估园区产业成熟度、短板环节、空白赛道，为园区产业优化升级提供数据支撑。输出园区产业集聚度研判报告、园区产业成熟度评估报告。 - 空间分布智能可视化图谱构建 支持自动生成园区企业地理热力分布图、产业链上下游关联图谱、产业空间布局分布图、亩均产出强度分布图、闲置载体空间分布图等各类图谱；支持以WebGIS轻量化三维融合，联动城市治理一体化平台一张图，数据图表双可视化形式，直观展示全域载体与产业格局，便于快速掌握区域产业与载体分布情况。支持各类园区空间分布可视化（以WebGIS轻量化三维融合、联动城市治理一体化平台一张图）+数据图表形式）、全域载体与产业格局可视化报告。 - 运行指标智能多维钻取分析 支持对接入或者手动录入的园区产值、税收、投资强度、空置率、流转效率、企业成长性等核心运行指标，按区域、行业、载体类型、时间周期等多维度自动钻取统计；支持自动识别低效园区、闲置载体、产能溢出区域，为园区运营管理和招商布局提供精准指引。输出园区核心运行指标多维度钻取统计报表、低效区域/闲置载体识别报告。 - 招商趋势智能研判预测 支持通过历史载体流转、企业落地、产业迁入迁出等数据训练预测模型，预判未来载体供需趋势、热门紧缺业态、空置风险区域、重点招商承接片区等内容；支持输出常态化产业分析研判报告，辅助招商工作开展前瞻性布局决策，提升招商主动性与针对性。输出招商趋势预判报告、常态化产业分析研判报告（默认每年输出4份季度产业分析研判报告）。 - 多维度条件组合筛选查询 支持用户按企业名称、行业类型、投资规模、匹配时间、推荐园区、载体编号、经办人等关键字，开展精准查询、模糊查询及多条件组合筛选，可快速检索历史载体匹配记录，提升查询效率。输出历史载体匹配记录查询结果清单、查询结果导出文件。 - 匹配全链路数据留存溯源 支持自动归档每一次匹配的诉求内容、需求解析结果、算法匹配权重、推荐载体明细、匹配得分、方案内容、政策适配结果、修改调整记录等全链路信息，确保数据全程不可篡改、可追溯，满足合规管理要求。输出匹配全链路归档台账、数据溯源查询报告。 - 匹配结果复盘与效果优化 支持自动统计载体匹配成功率、企业落地转化率、载体适配准确率等核心指标；支持定期复盘错配、漏配、低效匹配案例，持续迭代优化算法权重，不断提升载体匹配的精准度和招商落地效率。输出匹配效果统计报表、错配案例复盘报告、算法权重优化方案。 - 查询模板保存与复用 支持用户保存常用筛选条件为查询模板，可一键调用模板快速检索所需数据；支持对查询结果进行记录排序、数据导出、台账汇总，满足日常管理、审计核查、业务复盘等多场景使用需求。输出自定义查询模板、查询结果排序表、数据导出文件、台账汇总报表。 - 招商资源智能监测 支持依托数据汇聚治理、智能实时监控、异常预警、数据可视化等智能化技术，汇聚各部门招商相关业务数据，实现招商项目、产业载体、招商全流程自动化监测、智能化预警等功能，输出全域招商资源智能监测系统及相关技术支撑文档。 - 招商项目数据汇聚与规范化维护 - 项目数据自动归集 依托数据平台底座，接入政务审批系统、企业法人库、市场监管系统、国土空间规划系统、园区运营管理系统、项目立项备案系统等招商业务数据，自动同步招商意向项目、在谈项目、签约项目、在建落地项目、投产运营项目信息，包含项目名称、意向企业、行业细分赛道、总投资额、固投金额、产业链类别、对接单位、跟进阶段、预计落地时间、亩均税收等数据。输出标准化招商项目基础数据库及数据同步日志。 - 人工补录与智能校验修正 支持管理人员手动新增、编辑、补全、修改缺失项目信息，同时自动校验数据逻辑合理性、投资指标匹配性、产业分类规范性，对异常数据实时提醒校验功能，输出项目数据校验报告及异常数据清单。 - 项目标签智能分类归档 支持按照项目等级、投资规模、产业链类型等预设维度，自动为项目打标归类，分层分级建立招商项目数据库功能，输出分类归档后的招商项目数据库及标签体系说明文档。 - 全域招商载体全周期动态监测 - 建设全域空间资源库 支持汇聚国土空间规划信息（用地权属、土地性质、地块坐标、存量闲置用地、已供未利用土地、产业园区载体、闲置产业空间、项目落地储备地块等），建设全域空间资源库。 - 载体状态实时动态追踪更新 支持自动同步载体各类经营状态（空置待租、正常租赁等），状态变更时实时刷新数据库，并同步更新空间地图标注功能，输出动态更新的载体状态数据库及空间标注地图。 - 载体流转台账全程记录 支持对企业入驻、退租、载体腾退等载体流转全流程动态留痕，自动生成载体流转历史台账功能，输出完整的载体流转历史台账（含变更时间、关联企业等核心信息）。 - 闲置载体智能识别预警分析 支持自动统计长期空置、低效流转等各类闲置载体，分析闲置原因、产业适配等问题，生成闲置载体清单及盘活建议功能，输出闲置载体分析报告、闲置载体清单及盘活建议方案。 - 空间资源展示 依托空间资源库数据，搭建可视化资源统筹展示平台，采用WebGIS轻量化三维融合，联动城市治理一体化平台一张图，实现全域土地资源一键查询、规划图层叠加浏览、用地属性精准调取、产业载体空间分布可视化呈现，支持移动端与电脑端随时随地调阅查看。 - 招商项目全节点全过程进展跟踪记录 - 项目关键节点标准化AI流程管控 支持按照招商业务规范，预设招商全流程关键节点（接洽对接、实地考察至投产达效），实现节点标准化管控功能，输出标准化招商项目关键节点管控流程手册及节点管控台账。 - 进展信息智能录入与日志自动留存 支持人工填写项目跟进进展、沟通纪要等信息，系统自动记录操作时间、责任人等关键信息，生成不可篡改的项目跟进日志功能，输出项目跟进日志及操作留痕记录。 - 节点超时智能提醒督办 支持根据项目预设办理时限，自动监测各节点办理时长，对超期未推进、停滞项目自动触发提醒并推送至责任单位功能，输出节点超时提醒工单及督办记录。 - 项目变更全链路追溯管理 支持对项目投资金额、产业类型等核心信息的调整进行全程记录，留存变更前后信息、审批流程等内容，实现全流程可追溯、可核查、可审计功能，输出项目变更追溯台账及审计报告。 - 智能监测预警与全域招商综合态势可视化看板 - 全域数据智能监测预警 - 多维数据常态化巡检 支持系统实时智能巡检各数据源同步状态、载体空置数据、项目推进时效等各类相关数据及接口连通状态功能，输出多维数据巡检日志及异常巡检报告。 - 规则化自动预警触发 支持按照预设阈值规则，对载体超长期空置、项目超期停滞等各类异常情况自动生成预警工单功能，输出标准化预警工单及预警触发记录。 - 预警信息智能分级推送处置 支持将预警信息按一般、重要、紧急分级，自动定向推送至对应管理人员及责任部门，支持预警签收、处置反馈、闭环销号功能，输出预警处置全闭环台账及处置报告。 - 预警台账汇总分析 支持自动统计预警类型、处置时长、重复预警问题等信息，分析高频异常根源，优化监测规则及业务流程功能，输出预警汇总分析报告及流程优化建议。 - 招商资源全域综合态势可视化看板 - 地理空间可视化展示 支持实现WebGIS轻量化三维融合，联动城市治理一体化平台一张图，可视化展示全区招商项目、载体、空置面积等各类招商资源的空间分布及产业布局功能，输出招商资源地理空间可视化地图。 - 多维度数据图表智能统计展示 支持以柱状图、折线图等多种图表形式，自动统计项目总量、载体空置率、投资总额趋势等多维度招商数据并展示功能，输出多维度招商数据统计图表及数据统计报告（默认每年输出不少于12份月度数据统计报告、4份季度数据统计报告）。 - 全域态势动态实时刷新 支持系统定时自动刷新数据、管理人员手动一键同步刷新，实时更新项目进展、载体状态等全域招商态势信息功能，输出实时更新的全域招商综合态势看板及数据刷新日志。 - 分层钻取与下钻分析 支持从全区总览→各园区→单个载体→单个项目逐层下钻查看明细数据，AI自动关联配套指标分析，快速定位短板片区、紧缺载体、滞后项目，输出分层钻取分析报告及决策支撑建议。 - 专题应用 - 服务企业智能化管理 聚焦企业诉求响应与服务过程管理，构建覆盖诉求受理、智能分派、协同办理、效能评估的闭环管理体系。面向企业提供诉求提交与进度查询服务，面向政府工作人员提供智能分派、过程管理与绩效考核工具。通过PC端实现复杂业务服务与数据分析，通过移动端实现即时响应与移动办公，全面提升企业服务精准化与协同化水平。 - 企业诉求智能受理与分派 整合“企业诉求直通车”、企业走访、热线转办等多种渠道，实现企业诉求的集中接入与统一管理，构建统一诉求受理入口，实现企业诉求“一口进、分类办、闭环管”，确保诉求受理规范、分派精准、办理高效，具体功能要求如下： - 受理入口建设 搭建PC端与移动端一体化诉求受理入口，PC端支持表单填写（含附件上传），移动端支持语音、文字、图片等多形式诉求提交，兼容主流浏览器及移动终端，保障访问稳定性。 - 诉求智能识别 基于大模型语义理解技术，自动识别诉求类型（如政策咨询、诉求投诉、业务办理、求助支援等）、紧急程度（一般、紧急、特急）及责任归属部门。 - 智能分派管理 根据诉求识别结果，自动分派至对应职能部门及具体承办人，支持手动调整分派对象；对跨部门、跨领域的复杂诉求，自动触发协同分派机制，明确主责部门与协同部门及职责分工。 - 时限提醒预警 按照诉求类型及紧急程度，预设办理时限，系统自动向承办人发送办理提醒；对临近时限、超期未办的诉求，分级发送预警通知（短信、系统消息、移动端推送），确保诉求按时办结。 - 闭环管理实现 形成“受理—分派—办理—反馈—归档”全流程数字化闭环，承办人实时更新办理进度，企业可通过PC端、移动端查询诉求当前状态、办理节点及承办人信息。 - 数据统计分析 支持按部门、诉求类型、企业类型、时间段等维度，自动统计诉求受理量、办结量、办结率、平均办理时长、满意度分布等数据，生成可视化分析报表（柱状图、折线图、饼图等），支持报表导出、打印。 - 诉求归档管理 对办结的诉求及相关办理材料、反馈意见进行自动归档，建立诉求档案库，支持按企业名称、诉求编号、办理时间等关键词检索查询，归档数据保存期限符合政务数据管理相关规定。 - 企业画像与要素智能匹配 基于企业服务资源库，构建多维度、精准化企业画像，通过智能算法实现服务要素与企业需求的精准匹配，为企业提供定制化服务。 - 画像标签体系 依托企业服务资源库，构建多维度企业画像标签体系，涵盖企业基本属性、发展阶段、经营状况、核心需求、潜在风险、信用等级等类别，标签可根据业务需求灵活新增、修改、删除，支持标签权重设置。 - 智能分析识别 通过算法模型自动分析服务企业专题库，识别企业发展阶段（初创期、成长期、成熟期、衰退期）、核心需求（政策扶持、资金支持、技术合作、人才引入等）及潜在风险（经营风险、信用风险等），分析结果可人工审核修正。 - 要素匹配推送 基于企业画像，实现政策、资金、技术、人才、场地等服务要素与企业需求的精准匹配，生成个性化匹配推荐清单，通过PC端、移动端推送给企业，支持匹配结果一键查看。 - 定制化服务方案 根据企业核心需求及匹配结果，为企业量身定制服务方案，明确服务内容、实施步骤、责任部门及完成时限，支持方案在线预览、下载及反馈修改。 - 画像与匹配查询 支持政府工作人员及企业查询企业画像全景信息、要素匹配详情，提供匹配逻辑说明，明确匹配依据及权重，确保匹配过程可解释、可追溯。 - 需求预测与模型优化 基于企业历史诉求时序数据及行业特征，预测企业未来服务需求，提前开展服务对接；采集企业对匹配推荐结果的满意度反馈，用于算法模型迭代优化，提升匹配精准度。 - 服务效能智能评估 构建多维度、科学化服务效能评估体系，实现服务效能自动评估、预警督办与公开公示，推动服务质量持续提升。 - 评估体系构建 建立涵盖服务响应速度、办理质量、企业满意度、办结率、合规性等维度的服务效能评估体系，评估指标可根据政务服务要求灵活配置、调整权重。 - 自动评估计算 通过系统数据分析，自动计算各部门、各服务事项的效能得分，明确评估等级（优秀、良好、合格、不合格），评估过程可追溯、可核查。 - 决策看板展示 面向管理层，通过PC端提供可视化决策看板，实时展示各部门、各事项效能得分、排名情况、存在问题及改进建议，支持多维度筛选查看。 - 评估管理维护 支持管理人员对评估指标、评分标准、阈值等进行配置维护，可新增、修改评估维度及计算规则，确保评估体系贴合实际服务需求。 - 效能预警督办 当某部门或某服务事项连续两个周期效能评分低于预设阈值时，系统自动发送效能预警通知，生成整改督办单，明确整改要求、整改时限及责任人，跟踪整改落实情况，直至整改完成闭环。 - 评估报告生成 支持按周期（月、季度、年度）生成各部门、各事项服务效能评估报告，明确评估结果、存在问题、改进方向，支持报告导出、打印，为政务服务优化决策提供依据 - 升级政策匹配智能化服务 - 技术底层架构搭建 支持依托数据底座的政策服务资源库与智能算法模型，实现政策数据标准化处理、算法模型高效运行的功能，为后续各项技术功能提供基础支撑的底层架构。 - 知识库构建 基于数据底座的政策服务资源库，通过上传、更新、归档政策原文并进行标准化处理与规范化管理，提取政策核心要素、优化知识结构，构建可动态维护、支撑各项政策服务功能的政策服务知识库。 - 算法模型搭建 支持构建语义理解、精准匹配、推送引擎等多维度智能算法模型，实现政策数据深度处理、企业与政策智能匹配及信息高效推送的功能，输出保障各项功能精准度与高效性的算法模型。 - 政策智能检索与问答 支持基于大模型语义理解能力，构建政策智能检索与问答系统，实现政策信息快速检索、深度解读及自然语言交互问答的功能，输出聚焦技术本身、不含终端适配细节的智能检索与问答技术系统： - 政策检索技术功能 - 检索引擎搭建 支持构建高效全文检索引擎，实现关键词、模糊、组合三种核心检索模式及政策全文快速抓取与匹配的功能，输出高效可运行的全文检索引擎。 - 多维度筛选能力 支持按政策类型、发布部门、发布时间、适用范围等标准化维度进行检索筛选的功能，输出可精准界定检索范围的多维度筛选工具。 - 检索结果处理 支持对检索结果进行相关性排序，实现检索记录自动保存、历史检索记录查询与导出的功能，输出检索过程可追溯的检索结果处理模块。 - 自然语言问答 - 语义理解能力 支持自然语言（文字、语音）语义识别与意图解析，精准捕捉用户提问核心，实现上下文关联多轮对话交互的功能，输出高精准度语义理解模块。 - 问答匹配机制 支持基于政策服务资源库构建问答匹配算法，实现用户提问与政策内容精准匹配的功能，输出权威、精准且准确率不低于90%的问答结果。 - 语音处理能力 支持语音信号识别、文字转换，实现语音提问语义解析、匹配及解答结果语音/文字转换输出的功能，输出完成语音问答全流程闭环的语音处理模块。 - 政策深度解读 - 政策要素提取 支持对检索及问答关联的政策自动提取核心要点、适用条件、申请流程、注意事项等核心要素的功能，输出政策内容结构化拆解结果。 - 解读内容生成 支持基于提取的政策要素生成简洁通俗的解读内容，实现政策原文链接跳转的功能，输出可溯源、可验证的政策解读内容。 - 政策精准匹配与推送 支持结合企业画像信息与政策要素规则，实现政策要素拆解、智能匹配、主动推送及相关技术支撑的功能，输出聚焦技术本身、不含具体推送场景与终端的精准匹配与推送技术体系： - 政策要素拆解 - 结构化拆解能力 支持对入库的政策文档进行自动化结构化拆解，提取政策适用对象、扶持条件、申报要求、兑现标准、有效期限等核心要素的功能，输出政策要素结构化拆解结果。 - 要素库构建 支持建立标准化政策要素库，实现要素自动提取与人工修正的功能，输出信息准确、完整的标准化政策要素库。 - 智能匹配算法 - 画像匹配机制 支持结合企业画像标签与政策要素规则构建智能匹配算法模型，自动计算政策与企业适配度（以百分比量化）的功能，输出企业与政策适配度量化计算结果。 - 匹配结果生成 支持基于适配度计算结果生成政策匹配推荐清单，明确匹配依据、核心适配点及适配度权重分配的功能，输出透明可解释的政策匹配推荐清单。 - 匹配逻辑查询 支持查询政策与企业匹配逻辑说明，清晰展示匹配核心要素、权重分配及计算过程的功能，输出可追溯、可验证的匹配逻辑说明。 - 主动推送 - 个性化推送引擎 支持构建个性化推送引擎，基于企业画像标签及政策订阅需求，实现精准匹配政策信息（新入库、到期、适配政策等）主动推送的功能，输出个性化政策推送引擎。 - 推送记录管理 支持推送记录自动保存、查询与统计的功能，输出为推送效果分析提供数据支撑的推送记录管理模块。 - 匹配预警与动态更新 - 动态匹配触发 支持建立动态匹配机制，在新政策入库、政策要素更新或企业画像信息更新时自动触发匹配计算引擎，重新计算适配度的功能，输出保障匹配结果实时性的动态匹配触发模块。 - 预警提醒机制 支持构建预警算法，对企业已匹配但未申报且即将到期的政策自动触发预警通知信号的功能，输出预警信息生成与输出的预警提醒模块。 - 数据统计分析 - 政策覆盖面分析 支持自动统计政策覆盖企业数量、覆盖范围、适配率等核心数据，明确未触达企业清单及未触达原因的功能，输出为政策优化提供支撑的政策覆盖面分析报表。 - 匹配数据统计 支持统计政策匹配总量、匹配准确率、推送成功率等核心指标的功能，输出为算法模型迭代、功能优化提供数据依据的匹配数据统计报表。 - 智能招商服务 依托数据底座里的智能招商服务资源库、法人库、资讯库等数据，构建招商线索智能挖掘、项目智能评估与全流程数字化管理的智能化招商服务体系，以数据驱动提升招商精准度、项目落地效率与招商工作成效。面向招商人员提供PC端、移动端招商线索管理、项目评估与过程跟踪工具；面向潜在投资企业提供移动端投资环境展示、在线咨询与项目预申报。 - 招商线索智能挖掘 基于产业链分析与大数据技术，智能挖掘潜在招商目标企业，规范线索管理流程，提升线索转化率。 - 产业链分析 支持系统自动分析产业链布局、优势环节及薄弱环节，明确重点招商领域、目标产业及核心招商方向，为线索挖掘提供精准依据，输出产业链分析报告、重点招商方向指引文档。 - 线索智能挖掘 支持依托法人库、资讯库等多元数据，通过大数据分析与算法模型，智能挖掘符合招商方向的潜在目标企业，生成标准化招商线索清单，明确企业基本信息、投资意向、产业适配度等核心内容，输出招商线索清单、线索基础信息台账。 - 优化线索管理功能 支持招商人员通过PC端对招商线索进行统一管控，实现线索录入、修改、标记、归档全操作，可按线索状态（未跟进、跟进中、已转化、已放弃）分类管理，支持线索详情一键查看，输出线索管理台账、分类线索清单。 - 优化移动端线索推送 支持系统向招商人员移动端精准推送新挖掘线索、待跟进线索提醒，招商人员可在移动端便捷查看线索详情、实时更新跟进状态，实现线索高效跟进，输出线索推送记录、移动端跟进日志。 - 优化线索检索与筛选 支持招商人员按产业类型、企业规模、投资意向、线索来源等多维度检索筛选线索，快速定位重点跟进线索，提升线索跟进效率，输出线索检索结果清单、重点线索标记台账。 - 优化线索进度跟踪 支持系统自动跟踪线索处理全进度，对超过预设时限未跟进的线索，自动向招商人员及相关负责人发送提醒通知，确保线索无遗漏，输出线索进度跟踪台账、超时线索提醒记录。 - 线索数据统计 支持按月统计线索转化率、线索来源渠道效果、招商人员工作量、线索转化效率等核心数据，自动生成线索分析报表，为招商工作优化提供数据支撑，输出线索数据统计报表、线索优化建议文档。 - 项目智能评估与准入 建立科学、规范的项目准入智能评估体系，实现项目精准筛选、科学决策与透明准入，提升招商项目质量。 - 评估指标体系 支持构建多维度项目准入评估指标体系，涵盖企业画像、产业契合度、投资强度、税收贡献、环保标准、科技含量、就业带动等核心指标，指标权重可根据招商政策灵活配置，输出项目准入评估指标体系手册、权重配置模板。 - 智能评估计算 支持系统基于预设评估指标体系，自动采集项目相关数据，精准计算项目综合评分，明确评估等级（优质、合格、不合格），生成智能评估报告，清晰列明评估结果、项目优势与不足，输出项目智能评估报告、综合评分表。 - 评估模型管理 支持招商部门通过PC端实现评估模型配置、指标调整、权重设置等操作，可灵活修改完善评估标准，确保评估体系贴合招商工作实际需求，输出评估模型配置台账、评估标准修订记录。 - 评审管理功能 支持专家评审管理功能，可邀请行业专家、相关部门负责人参与项目评审，专家通过PC端在线查看项目资料、填写评审意见，系统自动汇总评审意见，输出专家评审意见汇总表、评审流程记录。 - 评估结果查询 支持企业通过移动端查询项目评估结果、评估等级及相关说明，可在线提交意见反馈，招商部门可实时查看反馈意见并进行针对性回复，输出评估结果查询记录、意见反馈及回复台账。 - 准入决策建议 支持系统整合智能评估结果与专家评审意见，自动生成项目准入决策建议报告，明确项目是否准入、准入条件及后续推进建议，为招商决策提供有力支撑，输出项目准入决策建议报告。 - 招商全流程管理 构建招商项目从接洽、签约、开工到投产的全流程数字化管理链条，实现项目推进可视化、协同高效化、问题闭环化，确保项目按计划落地。 - 流程节点管理 支持明确招商项目全流程关键节点（接洽、考察、洽谈、签约、注册、开工、建设、投产），每个节点可预设完成时限、责任部门及责任人，支持节点新增、修改、删除操作，输出招商项目全流程节点管控手册、节点配置台账。 - 跨部门协同审批 支持通过PC端实现跨部门协同审批，覆盖项目审批、用地规划、环评等相关部门，可在线提交审批材料、查看审批进度、反馈审批意见，提升跨部门协同效率，输出协同审批流程记录、审批进度台账。 - 进度监控可视化 支持面向招商人员及管理层，通过PC端提供项目进度全景视图，可视化展示各项目当前所处节点、推进进度、剩余时限等信息，支持按项目类型、推进状态筛选查看，输出项目进度可视化看板、进度筛选结果清单。 - 关键节点提醒 支持系统自动计算各项目关键节点的剩余天数，对临近到期未达成节点、超期未达成节点的项目，自动向责任人及相关负责人发送提醒通知，确保节点按时完成，输出节点提醒记录、超期节点督办台账。 - 现场巡查记录 支持服务专员通过移动端APP在项目现场拍照上传建设进度照片、填写巡查记录，详细记录项目建设情况、存在问题等信息，支持巡查记录查询、归档，输出项目现场巡查台账、巡查照片归档文件。 - 卡点问题处置 支持对项目推进中的卡点问题、异常情况，由服务专员在线提交协调申请，系统自动生成协调督办单，明确处置责任部门、处置时限，全程跟踪处置进度，直至问题闭环解决，输出卡点问题处置台账、督办单及闭环记录。 - 项目信息管理 支持项目信息录入、更新、查询全操作，涵盖项目基本信息、投资金额、建设规模、推进情况等核心内容，建立标准化项目档案库，支持按项目名称、签约时间等关键词检索查询，输出项目档案库、项目检索结果清单。 - 招商成效智能分析 构建招商工作成效多维度分析体系，实现招商成效量化评估、可视化展示，为招商决策优化、团队管理提供数据支撑。 - 核心指标统计 支持自动统计招商核心成效指标，包括签约项目数、签约金额、开工率、资金到位率、投产率、产业链招商覆盖率等，指标数据实时更新，支持按周期（月、季度、年度）统计，输出招商核心指标统计报表、指标实时更新日志。 - 可视化决策看板 支持面向管理层，通过PC端提供可视化招商成效分析看板，直观展示核心指标数据、趋势变化、区域分布、产业分布等信息，支持多维度筛选、钻取查看，输出招商成效可视化看板、多维度钻取分析结果。 - 成效报告生成 支持按周期自动生成招商成效分析报告，涵盖成效总结、指标完成情况、存在问题、改进建议等核心内容，支持报告导出、打印，为招商决策提供依据，输出招商成效分析报告（默认每年输出不少于12份月度招商成效分析报告、4份季度招商成效分析报告）、报告导出文件。 - 团队业绩管理 支持面向招商团队，通过移动端展示招商人员业绩排名、目标完成进度、个人工作统计等信息，支持个人业绩看板查看，激发团队工作积极性，输出招商团队业绩排名表、个人业绩统计台账。 - 目标进度预警 支持系统根据年度招商目标与当前完成进度，自动计算时间进度匹配度，对进度滞后的招商任务，向招商负责人发送预警通知，明确滞后原因及改进建议，输出招商目标进度预警单、改进建议文档。 - 招商方向优化 支持分析当前产业链招商薄弱环节、重点产业招商成效，结合行业发展趋势，推荐下一步重点招商目标企业名单、重点招商领域，为招商方向调整提供支撑，输出招商方向优化建议报告、重点招商目标清单。 - 数据导出共享 支持招商成效数据导出，可对接政务数据共享平台，实现招商数据与其他政务数据的共享共用，满足多部门数据使用需求，输出招商数据导出文件、数据共享对接记录。 二期实施内容： - 宣传活动辅助 - 宣传活动智能辅助 - 宣传资源智能整合 - 统一数字化资源库搭建 支持构建标准化、集约化的宣传资源统一数字化资源库，实现资源集中管理、高效调用，输出覆盖历史活动案例（含各类招商宣传活动、推介活动、座谈活动等完整案例资料）、宣传素材模板（含海报模板、文案模板、PPT模板、短视频模板等各类宣传物料模板）的全维度资源管理体系。 - 资源智能分类与标签管理 支持对不同类型宣传资源进行精准处理，自动完成OCR图文识别、核心关键词及政策要点提取，按照政策类型、适用范围、发布时间等维度自动分类归档；支持建立历史活动案例标准化入库流程，明确案例录入规范（含活动主题、时间、地点、流程、成效、物料等核心信息），自动提取案例关键特征并生成标签；支持对宣传素材模板按物料类型、适用场景、风格调性等进行统一分类管理，完成智能标签化处理，输出可手动修改、补充的精准标签体系，确保各类资源标签精准、分类清晰。 - 全文检索与资源复用 支持用户通过关键词、标签、资源类型等多维度检索所需宣传资源，检索结果可按相关性、时间顺序等排序，提升检索效率；支持建立资源复用机制，所有入库资源均可直接调用、编辑修改，输出高效流转、可重复利用的宣传资源体系。 - 智能匹配与推荐 支持根据用户当前宣传策划场景（如招商推介会、线上宣传、线下展会等），自动分析场景需求，智能匹配相关政策文件、历史活动案例及宣传素材模板，输出关联资源的核心优势与适用场景。 - 宣传海报智能辅助 - 主题关键词语义解析 支持对用户输入的活动主题关键词、核心诉求（如招商主题、活动亮点、目标人群等）进行深度语义解析，精准捕捉宣传核心方向，提取活动时间、地点等关键信息，输出贴合活动主题的核心数据支撑。 - 海报模板智能匹配 支持基于语义解析结果，在宣传素材模板库中自动检索、匹配最适合当前活动主题的海报模板，匹配维度涵盖模板风格、适用场景、核心元素等，输出多个可选择的匹配模板，支持模板预览、快速切换。 - 海报智能优化建议 支持对选中的海报模板，从版式排布（优化元素布局、留白比例、重点信息突出方式，确保视觉整洁、重点清晰）、文字表达（优化标题、副标题、宣传文案措辞，确保语言简洁、有感染力，贴合活动主题）、整体配色（根据活动调性、行业特点，推荐适配配色方案）三个核心维度，输出智能优化建议。 - 海报生成与历史记录管理 支持用户基于模板与优化建议，快速编辑生成符合活动主题的宣传海报，降低海报制作门槛，无需专业设计能力即可完成高质量物料制作，输出具备优质视觉传播效果的宣传海报；支持系统自动记录所有海报生成记录（含生成时间、活动主题、模板类型、修改痕迹等），输出可按关键词、时间等维度查询、回溯的历史记录体系。 - 主题活动策划智能辅助 - 活动主题方向智能构思 支持针对重大招商宣传主题活动的策划组织需求，利用大模型生成能力，结合区域招商重点、产业特色、目标受众等因素，辅助工作人员构思活动主题方向，输出多个差异化、有针对性的主题方案及各方案的优势、适用场景。 - 策划方案框架自动生成 支持根据选定的活动主题，自动生成活动整体策划方案框架，输出涵盖活动核心目标、活动主题、活动时间、参与对象、活动流程、宣传推广、物料准备、预算预估等核心模块的完整框架，确保策划方案结构完整、逻辑清晰。 - 策划方案结构化拆解与任务编排 支持将生成的活动策划方案，拆解为结构化的流程节点和具体执行任务，明确每个流程节点的核心目标、时间节点；支持依据参与人员分工、现有资源配置、时间约束等条件，智能编排工作节点顺序，输出任务责任清单。 - 历史方案查询与参考借鉴 支持对历史活动策划方案进行查询与检索，用户可通过活动主题、时间、活动类型等关键词，快速找到同类活动的策划方案，输出方案细节、执行成效、经验总结等参考内容。 - 科技创新管理 - 科创企业培育和科技项目遴选 依托法人库、资讯库等各类企业数据，输出动态企业画像与产业链图谱，为科创部门高新技术企业认定培育、科技项目遴选提供智能筛选、评估及决策支持；支持构建企业创新全生命周期数字化管理能力，输出企业创新主体认定、研发活动监管、创新资源配置及能力绩效评价等核心业务支撑，实现科创企业精准识别、动态跟踪与分类施策。 - 企业创新主体认定与研发活动监管 支持基于企业画像与多源数据比对，输出企业创新主体资质认定及研发活动合规性监管全流程智能化服务。 - 企业科创资质智能认定管理 支持依托企业创新画像，输出高新技术企业、科技型中小企业等科创资质的主动识别、培育辅导与智能审核服务。 - 资质主动识别与培育 支持基于法人库中的企业工商、知识产权、研发投入等数据构建科创资质培育模型，输出潜在培育企业清单、个性化培育路径，提供精准辅导支撑。 - 资质申报受理管理 支持各类科创资质在线申报、材料上传及受理状态反馈，输出申报入口统一管理功能。 - 申报材料智能校验 支持基于标准化模板实现申报材料结构化填报，输出申报材料完整性、规范性自动校验结果及补正要点智能提示。 - 认定审核智能匹配 支持自动比对企业数据与认定标准，输出材料疑点识别、认定条件匹配结果，实现专家评审任务自动分派、评审意见在线录入。 - 认定结果与生命周期管理 支持认定结果公示、发文流程线上办理，输出公示异议在线接收、核查反馈功能；支持基于资质有效期动态预警，输出资质复核任务自动生成功能。 - 科技计划项目全过程监管 支持基于企业画像与项目全周期数据，输出科技项目遴选、实施与验收的智能评估及动态监管功能。 - 项目遴选前置研判 支持融合企业创新能力、产业适配度、研发基础等多维度数据构建项目遴选评估模型，输出项目立项前置筛选及可行性研判结果。 - 项目申报与立项管理 支持区级及以上科技计划项目在线申报、材料提交，输出形式审查自动校验结果；支持专家在线评审、意见汇总，输出立项结果公示、通知发放及任务功能。 - 项目实施动态监管 支持结合企业报送的进展报告、经费使用数据及画像动态更新，输出项目实施进度跟踪、异常风险自动预警功能。 - 项目变更与验收管理 支持项目变更申请在线提交与审核流转，输出变更审核支撑；支持基于验收材料与项目目标比对，输出验收材料在线归档、评审结果线上办理及归档功能。 - 企业创新平台与载体申报管理 支持依托产业链图谱与企业画像，输出创新平台与载体精准申报及绩效评估功能。 - 平台申报智能合规检查 支持工程技术研究中心、企业技术中心等创新平台备案、认定在线申报，输出基于企业画像数据的申报条件合规性自动校验结果。 - 平台运行数据动态管理 支持平台年度运行数据在线报送、校验，输出运行数据分类归档、与企业画像关联更新功能。 - 平台绩效智能评价 支持基于平台运行数据，输出绩效指标智能核算、绩效等级评定结果，实现平台运行效能量化评估。 - 平台动态管控 支持基于企业画像更新与绩效数据，输出平台资格存续核查、异常预警功能，支撑平台注销、升级等流程线上办理。 - 企业研发活动监测与合规管理 支持基于企业研发数据与行业基准，输出研发活动监测、合规风险排查及辅导支撑功能。 - 研发数据标准化填报 支持重点科技企业按周期填报研发人员、经费、项目等核心数据，输出数据结构化归集结果。 - 数据异常智能识别 支持自动比对企业历史数据、行业均值，输出数据异常波动、填报错误识别结果及异常提示，推送企业确认或整改。 - 政策合规智能排查 支持研发费用加计扣除等政策享受情况填报，输出基于企业数据的合规风险排查结果及风险提示。 - 核查辅导支撑 支持研发活动线上核查，输出核查数据导出、疑点标记及企业辅导线上反馈功能，实现问题闭环管理。 - 企业创新资源配置与能力绩效评价 支持依托企业画像与产业链图谱，输出科创企业创新资源申报配置、创新能力绩效评价智能化、精细化服务，实现资源精准滴灌、企业梯度培育。 - 科技创新资源申报与配置管理 支持基于企业创新能力画像，输出资源申报精准匹配、智能审核及效益跟踪结果。 - 企业申报智能辅导 支持企业在线申报各类创新资源，输出申报材料智能校验、填报指导功能。 - 审核流程线上管控 支持审核流程线上流转、意见在线录入，输出审核进度实时反馈功能，结合企业画像数据辅助审核人员研判。 - 结果管理与效益分析 支持审核结果公示、异议处理，输出资金拨付通知线上发放与归档功能；支持智能关联企业历史获资助情况与资源使用效益，输出申报合理性评估结果，辅助优化资源配置。 - 企业创新能力评价与分级管理 支持构建企业创新能力评价模型，输出企业创新能力量化评分、分级分类及梯度培育功能。 - 评价模型自定义配置 支持基于企业资质、研发投入、知识产权、产业适配度等多维数据构建评价模型，输出权重、指标体系自定义配置功能。 - 创新能力智能画像 支持自动抓取企业多维数据，输出企业创新能力量化评分及动态画像，明确企业发展短板与优势。 - 评价报告自动生成 支持自动生成企业创新能力评价报告，输出报告在线预览、导出及归档功能，为企业培育提供精准指引。 - 分级分类与梯度培育 支持企业按创新等级分级分类，结合产业链图谱，输出梯度培育、重点帮扶、退库预警等精细化管理功能。 - 动态排名与可视化 支持按产业、区域等维度实现企业创新能力动态排名，输出排名报表与可视化展示功能，支撑产业布局研判。 - 企业科创绩效跟踪与后评估 支持基于企业画像与项目绩效数据，输出财政资金使用效益全周期跟踪及量化评估功能。 - 绩效数据动态跟踪 支持获得财政资金、创新资源支持的企业按周期填报新增专利、新产品、销售收入增长等绩效数据，输出数据与企业画像关联更新功能。 - 投入产出效益智能核算 支持自动计算资金投入产出比、资源使用效益等核心指标，输出核算报告，量化资源使用成效。 - 绩效分级评价 支持开展企业科创绩效分级评价，输出评价结果录入、汇总及分析功能，形成企业绩效画像标签。 - 结果应用与政策优化 支持绩效评价结果与后续资源分配、政策优化关联，输出产业扶持政策迭代的定量决策依据。 - 企业创新数据综合分析与态势预警 支持依托企业画像与产业链图谱，输出企业创新数据多维度分析、态势感知及风险预警功能，为产业规划与招商引资提供数据支撑。 - 多维度统计分析 支持按产业、区域、创新等级、企业规模等维度对企业创新数据进行统计分析，输出产业创新态势数据。 - 可视化图谱展示 支持构建产业链图谱与企业创新画像可视化看板，输出产业创新布局、企业分布与关键环节短板的直观展示功能。 - 风险智能预警 支持构建企业退库、研发投入异常下降、产业链关键环节缺失等风险预警模型，输出风险自动识别、分级预警功能。 - 产业强链补链与精准招商研判 支持基于产业链图谱与企业画像识别产业链薄弱环节与缺失环节，输出潜在招商企业匹配结果及目标清单、可行性研判；支持全区企业创新态势宏观感知，输出产业集群建设、项目建设宏观规划的数据支撑与决策依据。 - 经济运行与重大项目管理 - 经济运行监测 - 宏观经济指标智能监测与可视化 - 经济指标自动采集与标准化入库 接入统计、财政等多部门相关数据，支撑主要宏观经济指标自动采集、清洗、转换，建立经济基础数据库，依托智能校验机制，自动核查数据完整性与规范性，及时发出异常数据提示。 - 多维度经济指标查询与统计分析 支持按时间、区域等多条件组合查询，自动完成同比、环比等功能，实现多指标交叉对比、趋势叠加分析；借助智能分析引擎，精准识别数据关联关系，推送个性化分析维度建议。 - 经济运行可视化看板与图表展示 支持多类型图表渲染、实时刷新、逐层下钻、筛选联动、全屏展示，支持图片及PDF导出；运用智能适配算法，结合数据特征自动匹配最优图表类型，提升可视化呈现效果。 - 经济运行月报/季报自动生成 支持基于固定模板读取当期指标数据，一键生成月/季度分析报告（默认每年输出不少于12份月度分析报告、4份季度分析报告），支持预览、多格式导出、审核流转及发布；通过智能校验模块，核查报告数据准确性，优化表述逻辑，确保内容严谨。 - 营收税收与效益指标分析 支持归集企业营收、利润等数据，计算效益指标，与行业均值对标，生成行业效益画像、排行表格及分析报告；借助智能挖掘工具，探寻效益异常波动因素，形成专业分析结论。 - 经济指标预测与趋势研判 - 经济预测模型管理与训练 支持预测模型全生命周期管理，包括注册、算法配置、样本管理、自动训练、效果评估及版本迭代，对接各类宏观数据；运用智能优化算法，动态调整模型参数，持续提升预测准确率。 - 核心经济指标智能预测 支持基于训练模型对GDP、固投等核心指标预测，生成预测值、置信区间及波动范围，支持多版本存储与对比查询；通过智能比对系统，筛选多版本预测结果，标注最优方案供参考。 - 经济走势研判与风险识别 支持基于预测结果分析运行趋势，判断态势及拐点，识别各类风险点，形成研判结论、风险清单及预警提示；依托智能跟踪模块，实时更新风险等级，同步优化应对建议。 - 预测研判报告生成发布 支持基于预测数据、研判结论等自动生成报告，支持编辑、审核、导出及发布，同步至统一门户及小程序；借助智能排版工具，优化报告结构，保障内容逻辑清晰、严谨规范。 - 投资管理与项目推进 - 重大项目全生命周期智能监管 - 重大项目基础信息统一管理 支持项目基础信息集中维护、统一管理，提供增删改查、审核、归档、状态更新功能，关联各类项目资料，形成全区项目“一本账”；通过智能校验工具，核查项目信息完整性，及时提醒补充缺失资料。 - 重大项目投资与形象进度监测上报 支持企业按月上报投资完成额、形象进度及施工照片，自动核算各类进度指标，对滞后项目预警，政府端实时查看进展。 - 重大项目一张图可视化 支持基于WebGIS轻量化三维融合，联动城市治理一体化平台一张图，实现项目空间定位，按相关维度用不同颜色标注，支持点击查看项目详情，实现“一屏统览、一网统管”；通过智能同步模块，实时更新项目标注状态，同步推送预警信息。 - 重大项目谋划、储备、筛选智能辅助决策 - 储备项目申报与入库管理 支持在线填报储备项目相关信息，上传申报材料，经初审、复审后纳入储备库；借助智能审核工具，校验申报材料完整性与合规性，提醒补充完善相关内容。 - 重大项目智能评分与排序 支持基于多维度指标体系，构建智能评分模型，自动计算储备项目综合得分、评级排序，识别优质项目；根据不同的评价目标，运用智能调优算法，动态优化评分指标权重。 - 重大项目储备分析 支持汇总分析储备项目各类分布情况，生成储备分析报告（默认每年输出不少于12份月度项目储备分析报告、4份季度项目储备分析报告），借助智能完善工具，补充行业相关数据支撑，优化可研初稿内容。 - 财政资金全流程监管服务 - 财政事前智能管控服务 - 财政政策智能检索研判 - 政策资源库自动化归集 支持国家、省、市各级财政政策自动抓取及区级存量政策整合，输出标准化全文检索数据库，支撑政策集中管理与快速调取。 - 政策合规智能风险预警 支持拟出台地方财政政策与上级政策交叉比对，输出合规风险点自动识别结果，支撑政策合规常态化预警管控。 - 财政业务智能数据分析 支持依托政务公开数据开展财政业务多维比对核算，输出标准化模板规范化分析文档，支撑业务决策研判。 - 国产化税收智能分析 - 国产化全链路数据安全管控 支持税务数据源对接及分级税务数据安全导入，输出自主可控、安全合规的国产化税收分析底座，实现数据全生命周期闭环管控，支撑数据安全合规管理。 - 多层级税收态势可视化分析 支持企业税收贡献、行业税源分布等核心指标归集，输出多维度税收数据可视化展示及专项研判分析结果，支撑税收态势精准把控。 - 财政事中全流程智能支付管控 - 宁企通政企数据协同互通 - 惠企资金闭环全流程管理 支持宁企通政企双向数据流通链路打通，输出「政策智能匹配→企业在线申请→专项资金拨付→落地效果反馈」全业务闭环管控结果，支撑惠企资金高效落地。 - 信用联动资金精准分配 支持企业信用评级、纳税征管等核心数据关联，输出惠企资金分配逻辑自动优化结果，提升财政资金使用精准度与拨付效率，支撑资金精准投放。 - 财政资金支付精细化监管 - 单笔项目资金颗粒化管控 支持财政业务一体化规则适配及资金录入管理界面重塑，输出单笔项目资金全周期精细化管控结果，支撑资金规范使用。 - 资金业务全流程全景展示 支持财政项目库、预算指标等全业务环节贯通，输出财政资金全链路流转轨迹可视化展示结果，支撑资金流向可追溯、可监管。 - 智能交互辅助业务经办 - 智能录入交互 支持资金支付金额、用途等关键业务要素自动补齐，辅助提升工作任务要录入工作效能。 - 智能业务经办赋能 支持跨平台数据自动录入校验及自定义业务流程模板配置，输出多场景差异化经办管理适配结果，支撑经办规范化、高效化。 - 财政事后留痕溯源智能服务 - 全流程合规审计留痕管理 - 审批支付全程数据留痕 支持财政审批、资金支付全链路业务数据接入，输出标准化业务轨迹留存结果及合规审计专用数据接口，支撑审计核查工作有序开展。 - 多维财政智能报表管理 - 智能化多类型报表输出 支持接入上级财政部门回流业务数据，依托人工智能技术，输出固定周期报表、自定义配置报表、多维可视化数据看板三位一体成果，支撑报表快速生成与应用。 - 报表自动化运维管理 支持日报、周报、月报自动推送及拖拽式自定义报表配置，输出多维度预算数据钻取溯源查询结果，支撑报表运维高效便捷。 - 财政档案智能检索应用 - 档案要素智能提取解析 支持财政档案条目精准查询，输出合同、支付档案核心关键字段信息自动提取结果，支撑档案快速检索与应用。 - 关联档案智能推荐匹配 支持业务档案查询时相关财政政策、票据凭证等配套档案自动关联匹配，输出档案查阅协同效率提升结果，支撑档案规范化管理。 - 教育事业规划与治理 - 教育宏观规划与管理 - 专题数据资源库构建 支持汇聚学校基础、师资、学位、教育质量等各领域核心数据，基于各领域专属数据建立对应专题数据资源库，实现各领域数据集中管理、规范存储、精准归集，输出标准化、高质量的数据支撑。 - 学校基础信息专题库 支持汇聚学校名称、办学类型、规模、所在区域、地址、办学许可证号、硬件设施、创办时间、法人信息等学校相关全量基础数据，建立标准化学校基础信息专题库。 - 师资数据专题库 支持汇聚教师姓名、性别、年龄、教龄、职称、学历、学科、任教年级、编制类型、聘用状态、流动记录、考核结果等师资相关全量数据，建立规范化师资数据专题库。 - 学位相关数据专题库 支持汇聚适龄学生信息、户籍地址、居住地址、监护人信息、学段、学区划分、学位申请记录、学位供给数量、学位缺口等学位相关全量数据，建立专业化学位相关数据专题库。 - 教育质量专题数据资源库 支持汇聚学业成绩、素质教育评价结果、教学管理指标、质量监测时间、监测学校、监测学段等质量相关全量数据，建立系统化教育质量专题数据资源库。 - 其他配套专题库 支持汇聚学校扩建、师资调配、设备配置、经费投放等资源统筹数据，以及学前教育、义务教育等重点领域核心数据，分别建立资源统筹、重点领域专题数据资源库。 - 单领域专题库数据挖掘分析 支持基于各领域专题数据资源库，针对每个专题库开展多维度智能挖掘分析，聚焦单一领域核心需求，从不同维度拆解分析数据，输出单一领域精准数据洞察。 - 基于学校基础信息专题库的挖掘分析 支持基于学校基础信息专题库全量数据，从多维度智能分析学校各类情况，可按区域、办学类型、规模等维度，分析学校分布、硬件配置差异、办学规模变化等内容，支持学校基础信息多维度统计、跨时段对比，输出学校发展态势分析报告（默认每年输出不少于4份季度发展态势分析报告）。 - 基于师资数据专题库的挖掘分析 支持基于师资数据专题库全量数据，从多维度智能分析教师各类情况，可按学段、区域、学科、职称等维度，分析师资数量、结构分布、流动趋势、考核结果差异等内容，支持师资缺口预判、师资结构优化分析，输出专业化师资分析报告（默认每年输出不少于12份月度师资分析报告、4份季度师资分析报告）。 - 基于学位相关数据专题库的挖掘分析 支持基于学位相关数据专题库全量数据，从多维度智能分析学位各类情况，可按学段、年份、区域等维度，分析适龄学生数量变化、学位供需平衡、学区分布合理性等内容，支持学位缺口预警、学位供给趋势分析，输出精准化学位分析报告（默认每年输出不少于12份月度学位分析报告、4份季度学位分析报告）。 - 基于教育质量专题库的挖掘分析 支持基于教育质量专题库全量数据，从多维度智能分析教育质量各类情况，可按区域、学段、学校、周期等维度，分析学业水平、素质教育成效、教学管理质量等内容，支持质量短板识别、质量提升趋势分析，输出精细化教育质量分析报告（默认每年输出不少于12份月度教育质量分析报告、4份季度教育质量分析报告）。 - 其他专题库挖掘分析 支持基于资源统筹、重点领域等专题库数据，分别开展智能化挖掘分析，可对资源配置合理性、重点领域发展态势等进行多维度分析，输出对应领域专项分析报告（默认每年输出不少于12份月度专项分析报告、4份季度专项分析报告）。 - 教育治理智能辅助 - 多领域专题库横向贯通挖掘分析 支持横向贯通学校、师资、学位、教育质量等各类专题数据资源库，打破数据壁垒，运用智能分析算法深度挖掘不同领域数据间的深层次关联关系、相关关系，挖掘数据背后的发展规律与核心影响因素，输出跨领域综合数据洞察。 - 跨领域数据关联挖掘 支持运用智能算法，挖掘不同专题库数据间的关联关系，重点挖掘师资结构与教育质量、学校硬件配置与教育质量、学位供需与学校布局、师资流动与区域教育均衡等核心关联关系，明确关联强度与影响机制，输出跨领域关联分析报告（默认每年输出不少于12份月度关联分析报告、4份季度关联分析报告）。 - 跨领域趋势协同挖掘 支持整合各专题库历史数据与实时数据，挖掘跨领域数据协同发展趋势，分析学校发展、师资优化、学位供给、质量提升之间的协同变化规律，预判多领域协同发展走向，输出跨领域协同趋势分析结果。 - 跨领域问题深度挖掘 支持结合各专题库单一领域分析结果，横向贯通多领域数据，挖掘区域教育发展中隐藏的综合性短板与问题，明确问题产生的跨领域核心原因，提出针对性优化方向，输出跨领域问题分析及优化建议。 - 可视化展示与教育规划管理辅助 支持整合专题库数据、单领域挖掘分析结果、跨领域贯通挖掘结果，通过柱状图、趋势图、饼图、关联图等各类可视化图表直观展示教育领域整体情况，同时提炼核心数据与分析结论，输出可视化展示成果及决策参考建议。 - 全维度可视化展示 支持搭建一站式BI可视化界面，整合全域数据与各类分析结果，通过柱状图展示各区域学校数量、师资规模、学位供需等对比数据，通过趋势图展示学校发展、师资变化、质量提升、学位供给等发展态势，通过关联图展示跨领域数据关联关系，通过饼图展示师资结构、学校类型分布等占比数据，输出全维度、直观化的教育数据展示成果。 - 可视化交互与便捷查询 支持可视化图表自定义筛选、多维度下钻、跨时段对比，支持核心数据快速查询、细节数据联动查看，支持数据预警可视化，直观呈现各类异常数据与预警信息，支持图表、数据导出、打印，输出便捷化、高效化的交互查询成果。 - 教育规划与管理决策辅助 支持基于挖掘分析结果与可视化展示内容，提炼核心数据洞察、发展规律、存在问题及优化方向，输出教育决策参考方案，辅助教育主管部门制定区域教育发展规划、学校布局优化方案、师资统筹调配计划、学位供给保障方案、教育质量提升策略等，为教育宏观管理、专项治理、风险防控提供精准数据支撑，输出科学化、高效化的管理支撑成果。 - 公共卫生事业智能管理 - 卫生事业数据挖掘与辅助决策支持 - 专题数据资源库构建 依托数据平台底座，接入区域卫生信息一体化平台、国家健康医疗大数据中心（东部中心）等各类医疗数据，汇聚卫生健康资源、公共卫生、传染病防控、医疗服务、卫生经费等各领域核心数据，支持基于各领域专属数据建立对应领域专题数据资源库，实现各领域数据集中管理、规范存储、精准归集，输出标准化、高质量的数据支撑，适配卫生健康资源智能配置决策、公共卫生风险综合研判、传染病防控智能预警决策等核心应用场景。 - 卫生健康资源专题库 支持接入医疗机构（医院、社区卫生服务中心等）名称、类型、等级、所在区域、地址、诊疗范围、床位数量、设备配置（CT、彩超、急救设备等）、人员配置、运营规模等卫生健康资源相关全量基础数据，建立卫生健康资源数据专题库。 - 公共卫生专题库 支持接入公共卫生服务、健康监测、慢性病防控、妇幼保健、职业病防治、健康管理（65岁及以上老年人、孕产妇、儿童等重点人群）、公共卫生机构信息等公共卫生相关全量数据，建立公共卫生专题库。 - 传染病防控专题库 支持接入传染病病例信息（确诊、疑似、无症状感染者）、发病时间、发病地点、接触史、流行病学调查数据、核酸检测数据、疫苗接种数据、密切接触者追踪数据、传染病监测数据（发病率、死亡率）等传染病防控相关全量数据，建立传染病防控专题库。 - 医疗服务专题库 支持接入诊疗人次、入院人次、出院人次、病床使用率、平均住院日、次均门诊费用、次均住院费用、医疗质量指标、诊疗流程数据等医疗服务相关全量数据，建立医疗服务专题库。 - 单领域专题库数据挖掘分析 支持对上述建立的各领域专题数据资源库开展多维度智能挖掘分析，聚焦单一领域核心需求，结合卫生事业核心应用场景，从不同维度拆解分析数据，输出单一领域数据洞察。 - 基于卫生健康资源专题库的挖掘分析 基于卫生健康资源专题库全量数据，支持按区域、机构类型、等级等维度，智能分析卫生健康资源分布、设备配置差异、床位供需、人员配比等情况；支持卫生健康资源多维度统计、跨时段对比，输出资源配置态势分析报告（默认每年输出不少于12份月度态势分析报告、4份季度态势分析报告）。 - 基于公共卫生专题库的挖掘分析 基于公共卫生专题库全量数据，支持按区域、人群、服务类型等维度，智能分析公共卫生服务覆盖率、重点人群健康管理成效、慢性病防控效果、职业病发病趋势等情况；支持公共卫生服务短板识别、服务质量提升趋势分析，输出公共卫生分析报告（默认每年输出不少于12份月度公共卫生分析报告、4份季度公共卫生分析报告）。 - 基于传染病防控专题库的挖掘分析 基于传染病防控专题库全量数据，支持按传染病类型、时间、区域等维度，智能分析传染病发病趋势、传播路径、聚集性特征、疫苗接种覆盖率等情况；支持传染病传播风险预判、防控措施效果分析，输出传染病防控分析报告（默认每年输出不少于12份月度防控分析报告、4份季度防控分析报告）。 - 基于医疗服务专题库的挖掘分析 基于医疗服务专题库全量数据，支持按区域、机构、周期等维度，智能分析医疗服务效率、医疗质量、费用控制情况、诊疗需求变化等情况；支持医疗服务优化方向识别、服务能力提升趋势分析，输出医疗服务分析报告（默认每年输出不少于12份月度医疗服务报告、4份季度医疗服务报告）。 - 多领域专题库横向贯通挖掘分析 支持横向贯通卫生健康资源、公共卫生、传染病防控、医疗服务等各类专题数据资源库，运用智能分析算法，深度挖掘不同领域数据之间的深层次关联关系、相关关系，结合卫生健康资源智能配置、公共卫生风险研判、传染病防控预警等核心场景，输出跨领域数据洞察，为卫生健康综合决策提供支撑。 - 跨领域数据关联挖掘 支持挖掘不同专题库数据间的关联关系，重点挖掘卫生健康资源配置与医疗服务效率的相关关系、公共卫生服务质量与传染病传播风险的关联关系、传染病发病趋势与重点人群分布的相关关系、卫生经费投放与资源配置优化的关联关系等，输出跨领域关联分析结果。 - 跨领域趋势协同挖掘 支持整合各专题库历史数据与实时数据，挖掘跨领域数据协同发展趋势，分析卫生健康资源优化、公共卫生服务提升、传染病防控成效、医疗服务改善之间的协同变化规律，预判多领域协同发展走向，输出跨领域协同趋势分析结果。 - 跨领域问题深度挖掘 支持结合各专题库单一领域分析结果，横向贯通多领域数据，挖掘区域卫生健康发展中隐藏的综合性短板与问题，重点挖掘资源配置不均衡等核心问题，明确问题产生的跨领域核心原因，输出问题分析及针对性优化方向。 - 可视化展示与卫生健康决策辅助 支持整合各专题库数据、单领域挖掘分析结果、跨领域贯通挖掘结果，结合卫生健康资源智能配置决策、公共卫生风险综合研判、传染病防控智能预警决策等核心应用场景，通过各类可视化图表（柱状图、趋势图、饼图、关联图、热力图等）直观展示整体情况，同时提炼核心数据与分析结论，输出决策辅助建议，辅助卫生健康主管部门制定卫生健康规划与管理决策。 - 全维度可视化展示 支持搭建一站式BI可视化界面，整合全域卫生健康数据与各类分析结果，通过柱状图展示各区域卫生健康资源数量、医疗服务量、传染病发病数等对比数据，通过趋势图展示卫生资源优化、公共卫生服务提升、传染病发病趋势等发展态势，通过关联图展示跨领域数据关联关系，通过饼图展示卫生资源结构、传染病类型分布等占比数据，通过热力图展示传染病聚集性分布、资源配置薄弱区域等信息，输出直观清晰的全域卫生健康整体呈现结果。 - 可视化交互与便捷查询 支持可视化图表自定义筛选、多维度下钻、跨时段对比，支持核心数据快速查询、细节数据联动查看，重点支持传染病防控智能预警可视化，直观呈现传染病预警信息、预警级别、影响范围，支持图表、数据导出、打印，输出便捷高效的可视化交互与查询服务，适配决策汇报、工作部署场景。 - 卫生健康规划与管理决策辅助 基于挖掘分析结果与可视化展示内容，提炼核心数据洞察、发展规律、存在问题及优化方向，支持卫生健康主管部门制定区域卫生健康发展规划、卫生健康资源智能配置方案、医疗服务优化策略等，输出精准高效的决策辅助支撑。 - 民生事务智能辅助 - 民生事务智能决策服务 - 专题数据资源库构建 支持接入救助业务管理系统、民生保障系统、就业服务系统、养老服务管理系统等各类民生业务系统数据，汇聚救助、养老、就业创业、民生基础信息等核心数据，包括保障对象信息、救助资金数据、养老机构信息、就业人员信息、户籍医保数据等，建立对应专题库及民生专属知识库。 - 救助业务专题库 支持接入救助相关全量数据，包括救助类型（低保、特困人员救助、临时救助、医疗救助等）、保障对象信息（姓名、户籍、家庭住址、家庭收入、家庭人口、保障类别等）、救助资金数据（发放金额、发放范围、发放频次、发放年月、资金来源等）、申请材料、办理流程、审批记录、救助成效等数据，建立救助业务专题库。 - 养老服务专题库 支持接入养老相关全量数据，包括养老机构信息（名称、地址、规模、等级、入驻条件、服务范围、床位数量、工作人员配置等）、居家养老服务数据（服务对象、服务项目、服务频次、服务人员、服务评价等）、养老补贴（补贴标准、发放对象、发放金额、发放周期、申领流程等）、养老服务设施（数量、分布、服务容量、设施类型、维护情况等）、老年人口信息（年龄、健康状况、养老需求、户籍信息等），建立养老服务专题库。 - 就业创业专题库 支持接入就业创业相关全量数据，包括就业扶持政策（政策条款、适用对象、扶持标准、申领流程等）、创业补贴（补贴类型、申请条件、发放标准、发放情况、资金用途等）、技能培训信息（培训项目、培训机构、培训人数、培训时长、培训成效、考核结果等）、就业人员信息（户籍、年龄、学历、技能水平、就业状态、就业单位、薪资水平等）、用工需求数据（用工单位、用工岗位、招聘人数、岗位要求、薪资待遇等）、创业主体信息（主体类型、注册信息、经营状况、扶持享受情况等），建立就业创业专题库。 - 民生基础信息专题库 支持接入民生基础数据，包括户籍信息（户籍地址、户籍类型、家庭成员、户籍变动等）、医保信息（参保状态、缴费记录、报销记录、医保待遇等）、重点人群信息（老年人、孕产妇、儿童、残疾人、困境人员等的基本信息、帮扶情况等）、人口分布数据（区域人口数量、年龄结构、性别比例、户籍性质等）、民生诉求数据（诉求内容、诉求类型、受理时间、处理结果、满意度等），建立民生基础信息专题库。 - 单领域专题库数据挖掘分析 支持搭建智能分析模型，基于各专题库具体数据，开展多维度挖掘分析，输出数据洞察与问答支撑；支持智能问政、智能问数功能。 - 基于救助业务专题库的挖掘分析 支持依托救助业务专题库，解析救助条件、办理流程、申请材料、补贴标准等核心要素，支撑保障对象规模、分布、结构的精准分析，以及资金发放金额、频次、范围的动态监测和异常情况预警，输出保障对象规模变化趋势预测报告。 - 基于养老服务专题库的挖掘分析 支持依托养老服务专题库，解读养老补贴标准、申领流程、机构入驻条件、居家养老服务项目等关键信息，支撑养老设施覆盖范围、服务容量、分布合理性的系统分析，识别养老服务薄弱区域，研判养老需求变化趋势，输出养老服务优化参考建议。 - 基于民生保障就业创业专题库的挖掘分析 支持依托就业创业专题库，解析扶持政策条款、补贴标准、申请条件、技能培训项目等细节内容，支撑就业态势、就业率、失业率、技能培训成效的全面分析，实现用工需求与民生保障人群的精准匹配，输出就业创业态势分析报告（默认每年输出不少于12份月度就业创业态势分析报告、4份季度就业创业态势报告）。 - 基于民生基础信息专题库的挖掘分析 支持依托民生基础信息专题库，快速提取户籍、医保、重点人群等基础数据，开展民生相关智能问答，分析重点人群分布、结构及帮扶需求，梳理民生诉求热点、类型及处理成效，输出民生基础数据洞察报告。 - 多领域专题库横向贯通挖掘分析 支持贯通各专题库数据，运用智能算法挖掘跨领域关联关系、发展规律，提升智能问政、智能问数的精准度，输出跨领域数据关联分析报告（默认每年输出不少于12份月度关联分析报告、4份季度关联分析报告）。 - 跨领域数据关联挖掘 支持挖掘跨领域数据关联关系，重点梳理救助对象与养老需求、就业状态与基础保障、服务设施分布与重点人群分布等关联维度，输出跨领域数据关联图谱，支撑智能问政多轮对话追问。 - 跨领域趋势协同挖掘 支持基于各专题库历史及实时数据，预判多领域协同发展趋势，开展保障对象规模、养老服务需求、就业态势等核心指标的趋势预测和异常检测，输出多领域趋势协同分析报告（默认每年输出不少于12份月度趋势协同分析报告、4份季度趋势协同分析报告）。 - 跨领域问题深度挖掘 支持结合各专题库数据，深度挖掘民生保障不均衡、政策落实不到位等综合性民生问题，分析问题成因及优化方向，输出问题分析及优化建议报告。 - 民生保障智能问政、问数服务 基于民生保障各类专题库，搭建智能分析模型，开展全方位数据挖掘分析，面向民生保障部门工作人员提供智能问政、智能问数等高效服务。 - 智能问政 支持政策咨询、流程指引、常见问题解答等服务，通过多轮对话精准理解用户意图，提供权威、精准的答复，依托跨领域数据关联挖掘成果，支撑多轮对话追问，完善咨询服务闭环，输出咨询服务记录及成效统计。 - 政策检索与匹配 支持自然语言智能检索功能，精准匹配用户咨询对应的现行有效政策文件，支持同义、模糊检索模式，对检索结果按相关性、时效性进行智能排序，输出政策检索匹配结果。 - 政策权威解读 支持对匹配的政策文件进行结构化、通俗化解读，明确政策核心适用规则、办理条件、执行标准，同步标注政策发文来源及有效期限，输出权威、可溯源的政策解读内容。 - 政策关联推荐 基于数据关联规则，支持同步推送与用户咨询高度相关的配套政策、联动政策，完善政策咨询全维度信息，输出政策关联推荐清单。 - 政策咨询辅助功能 - 咨询记录留存 完整留存用户全流程咨询对话记录，规范存储咨询相关信息，支持用户自主查询历史咨询内容，输出可追溯的咨询记录。 - 政策更新同步 后台政策服务资源库更新后，支持自动同步更新对应咨询答复内容，确保政策解读内容与现行文件完全一致，杜绝过期、失效信息，输出政策更新同步提示。 - 智能问数 支持通过自然语言交互方式，开展民生数据查询、统计分析和可视化展示；支持多维度数据钻取、趋势分析和对比分析和数据多形式展示、一键导出，实现“所想即所得”的数据获取，输出精准的数据查询及分析结果。 - 自然语言数据查询 支持用户通过自然语言交互方式，查询各类民生相关数据，精准识别用户查询意图，支持同义、模糊提问模式，快速匹配对应数据资源，输出数据查询结果。 - 多维度数据统计分析 支持民生数据多维度统计分析，涵盖数据钻取、趋势分析、对比分析等功能，可按时间、区域、类别等多维度拆解数据，挖掘数据关联关系，输出多维度数据统计分析报告（默认每年输出不少于12份月度统计分析报告、4份季度统计分析报告）。 - 数据可视化展示 支持数据多形式可视化呈现，包括图表、表格、仪表盘等多种形式，直观展示数据统计结果、趋势变化及对比差异，输出清晰、直观的可视化成果。 - 数据导出与复用 支持查询结果、统计分析报告一键导出，兼容多种常用文件格式，满足数据存档、二次编辑、汇报展示等多样化需求，输出可复用的导出文件。 - 智能问数辅助功能 - 数据查询引导 针对模糊、不完整的数据查询需求，通过简洁、精准的追问引导用户补充关键信息（如时间范围、数据维度），精准定位所需数据，输出查询引导提示。 - 查询记录与收藏 完整留存用户数据查询记录、统计分析结果，支持用户自主查询历史记录，可收藏常用查询条件及结果，输出便捷的记录查询及收藏服务。 - 数据权限管控 建立分级数据权限管理机制，根据用户身份精准分配对应数据查看、导出权限，规范数据访问行为，输出权限管控日志。 - 数据更新同步 支持后台民生保障专题库数据实时更新，确保查询、分析的数据与最新数据保持一致，同步提示数据更新时间，输出数据更新状态说明。 - 困难群众保障一件事 - 构建民生保障专题知识图谱 基于救助、养老、就业创业、民生基础信息等专题库数据，依托知识底座知识图谱功能，构建民生保障专题知识图谱。 - 民生保障一件事服务 构建线上预警、线下核查、结果回传的全流程闭环处置管理机制；实现民生保障业务跨部门协同联动，支持一次申请、业务自动关联、申报材料互通共享、服务信息精准主动推送。 - 政务问答与热线管理 - AI智能体咨询服务 提供PC端、移动端双端智能体咨询服务，分流传统电话咨询模式，缓解政务大厅电话接听人员不足的压力；支持群众通过文字输入、语音输入（含语音转文字）等多种方式提交咨询诉求，智能体自动接收问题信息，通过预设问答知识库检索对应解答内容，经PC端、移动端精准输出，实现政务咨询服务高效分流、便捷响应，覆盖群众常见政务咨询场景。 - 政务AI多端交互能力建设 支持搭建政务咨询专属轻量化语音识别（仅用于双端语音输入转文字）、智能交互引擎，支撑PC端、移动端双端适配，兼容文字输入、语音输入（含快慢语速、口语省略、断续表达等真实输入场景），实现语音快速精准转文字；支持多轮连贯追问、歧义语义智能纠错、上下文关联对话交互，保障双端咨询全程流畅衔接、应答口径统一规范。 - 长对话上下文记忆关联交互 支持双端多回合接续咨询、前后问题关联问询、补充追加诉求上下文联动理解，不丢失历史对话信息，实现咨询过程的连贯性和一致性，提升群众咨询体验。 - 双端多模式输入适配与输出展示 支持PC端、移动端文字输入、语音输入双模式，语音输入可快速精准转文字并同步展示，方便群众核对修正；解答内容以清晰、简洁的文字形式在双端同步输出，支持分段展示、重点标注，适配不同终端屏幕尺寸，确保群众清晰可读，同时支持搜索与问答结果融合输出。 - 政务知识图谱标准化构建 依托知识底座知识图谱功能，支持基于归集政务办事指南、现行有效政策法规、政务公开事项、历史问答标准答案、高频热点问题（重点覆盖原电话咨询高频场景），构建层级清晰、关联互通、权责绑定的结构化政务知识图谱，实现政策更新、流程调整、事项变更动态同步更新，为双端智能体咨询提供精准、权威的知识支撑，保障知识来源的一致性和统一性，解决传统咨询知识库更新不及时、内容不规范等问题。 - 多源异构政务数据统一归集入库 支持政策文件、办事清单、公示公告、历史工单、热点问答（含原电话咨询历史问答）等多类型政务信息统一汇总、标准化入库，实现数据集中管理、高效调用，采用规范化采集技术，确保数据的完整性和准确性。 - 政务事项知识点结构化拆解标注 支持办事依据、申请材料、办理流程、办理时限、收费标准、办理地点、咨询渠道等事项核心内容分项拆解与标签化标注。 - 部门权责与事项逻辑关联建模 支持事项归属部门、上下游关联业务、新旧政策衔接、跨部门协同事项拓扑关系构建，确保智能体能够精准识别跨部门咨询诉求，给出规范、全面的解答。 - 政策变动批量自动同步迭代更新 支持新规落地、流程调整、权责划转后知识库批量更新、旧条款自动归档停用，确保双端咨询解答内容始终与最新政策、办事流程保持一致。 - 问答内容合规性多级审核管控 支持知识点发布前合法性、口径一致性、权责匹配性审核校验，全版本内容留痕。 - 政务智能问答引擎 基于属地政务服务模型，针对PC端、移动端咨询场景专项微调训练，深度适配政务专业术语、高频办事场景、群众通俗诉求（重点覆盖原电话咨询高频诉求），提升场景化精准应答能力；建立简单、一般、疑难多级事项智能研判机制，边界模糊、复杂交叉、无标准答案诉求自动转接人工坐席，咨询全流程全程留痕归档可追溯；智能问答功能具备通用性，支持所有涉及到智能问答场景的情况回复，实现“搜索问答即服务”的核心目标。 - 政务智能问答场景化微调训练 依托属地政务服务模型基座，结合政务高频咨询事项、专属政策条款开展专项微调，优化模型对政务专业术语、模糊表述的识别能力，确保应答准确率满足政务服务要求。 - 多级事项智能研判与转接机制 建立三级研判体系：简单事项（单一政策查询、流程咨询等）由智能体直接精准应答，响应时间不超过1秒；一般事项（需结合多知识点关联解答、简单异常情况说明等）由智能体整合知识库内容综合应答，响应时间不超过3秒；疑难事项（跨部门复杂诉求、政策边界模糊、无明确标准答案等）自动触发人工转接，转接过程无需群众重复提交诉求，同步推送历史对话记录及相关知识库参考内容。 - AI智能体咨询支撑业务统计分析 搭建AI智能体咨询业务专属统计分析模块，基于咨询全流程留痕数据、知识库调用数据、人工协同数据等，实现多维度、可视化统计分析，为政务咨询服务优化、政策调整、资源配置提供数据支撑。 - 基础咨询数据统计 支持按时间维度（日、周、月、季度、年度）、终端维度（PC端、移动端）、输入方式维度（文字输入、语音输入）统计咨询总量、咨询峰值时段、人均咨询次数、单次咨询时长等基础数据；支持按咨询事项分类（如社保、医保、不动产、市场监管等）统计各领域咨询量占比，精准识别群众咨询热点领域，为政务服务资源倾斜提供依据。 - 知识库应用统计 统计知识库知识点调用频次、热门知识点排行、知识点未命中次数、知识点更新频次等数据；分析知识点应用漏洞，识别未覆盖的咨询场景和高频未命中问题，为知识库补充、优化提供数据支撑。 - 统计分析输出 支持生成可视化统计报表（柱状图、折线图、饼图等），支持报表导出（Excel、PDF格式），满足政务部门汇报、存档等需求；支持自定义统计维度和指标，灵活适配不同层级政务管理需求。 - 12345政务热线工单业务流程智能处理提升 - 工单自动签收 对接政务热线全流程工单流转平台，对省市平台中流转到属地的12345工单无感智能签收，有效规避人工手动操作滞后、超时签收、漏签收等问题，全面提升热线工单整体流转速度与闭环处置效率。 - 工单派发前智能预处置 依托AI语义深度识别技术和12345政务热线事项清单，运用大模型深度解析热线工单全文内容，精准识别事件性质、所属行政属地、法定权责归属、业务归口领域，清晰界定单一部门、跨部门、属地管辖权责边界，为精准派单提供建议依据，可在人工判断调整的基础上，实现多工单一键派发。 对已存在前期相同的办结工单、或已进入信访、司法途径等八种符合不予受理情形的工单进行标注，提供不予受理建议并提供相应的依据，供承办单位参考 - 复杂疑难工单的联席会办及退单智能处置 对流转两个承办核实后退回的工单并没有明确承办单位的诉求，根据工单诉求内容与退回依据的法律、法规，部门规章、政策、批示等进行精准识别，判断退回依据的准确性。并确实需多部门形成合力，或者职责边界不清的诉求工单，提供联席会办建议。对无理由强行退单或者有责退单的进行分析统计，以减少有责退单率，提升工单办理效率。 - 工单指定派发智能处置 对平台指定派发的工单，或多次流转工单难以明确承办单位的工单经派单退单小组综合研判，智能提供指定派发承办单位，并形成指定派发依据供审阅核查。 - 智能催单 工单签收后自动计算剩余办理时间。即办即答类工单签收后即提醒工单办理剩余时间，紧急类、咨询类、一般类原则上提前两小时进行第一提醒，以后每半小时短信自动提醒承办单位负责人一次，提高催单效率，避免超期工单出现。对临期不足半小时的工单和超期的工单进行分类统计。 - 工单办结质量智能核验 对承办单位提交办结待审核的工单按照办单与办事相统一的原则进行智能核验。根据办理措施、答复脚本自动核查群众反映问题是否实质性解决、解决诉求事项的佐证附件材料是否齐全规范、答复内容是否对应原始诉求问题、答复话术与办理流程是否符合政务标准化管理要求，对异常不合格工单自动预警、经人工判断后退回整改。 - 诉求数据智能分析 依据下载的办结工单，自动分析月度或者季度工单办结数量，满意率，涉企数量，满意量；区内诉求排名前10的诉求量，满意率、环比，同比情况；排名前3的群体性投诉情况；排名前3的群众不满意工单的诉求；超期工单统计；各单位工单办理质效分析等。根据半年、年度投诉工单分析简报格式，智能生成区相应简报。 建立群体性投诉、区域性集中诉求、高频重复问题常态化监测机制，依托大数据AI分析能力开展诉求每日汇总、每周趋势研判、月度风险复盘，精准梳理民生热点、反复投诉难点、苗头性安全与舆情隐患，形成专项分析研判成果，辅助热线统筹调度、部门源头治理、政策优化调整。 - 专题应用 - 智能评审辅助 - 文件预处理 支持多格式文件智能解析、关键信息抽取与标准化转换，构建结构化评审指标库与要素库；实现项目与评审团队精准授权管理。完成评审文件、响应文件预处理及评审规则与响应内容自动匹配，为后续评审工作奠定基础。 - 关联项目 支持创建评审项目并录入名称、编号等基础信息，实现项目数据标准化管理；支持为项目绑定专家并按角色精准配置权限，实现最小权限控制。 支持按未开始、进行中、已完结状态分类管理项目，通过状态流转控制评审流程；记录专家登录、文件查看等所有操作，实现全过程留痕，为审计复核提供依据。 - 评审文件预处理 支持PDF、Word等多格式文件导入与智能解析，自动识别章节结构、评分条款，抽取评分标准、技术指标等核心内容并完成结构化转换，构建可复用评审指标库。 校验解析数据的完整性与逻辑一致性，完成标准化字段转换，提升数据统一性；自动标记高亮关键内容，生成可交互目录索引，支持快速定位核心内容，实现操作全过程留痕，确保可审计、可追溯。 - 响应文件预处理 支持多格式文件及附件导入，实现统一存储与分类管理，通过权限控制与加密技术保障数据安全；自动生成文件结构化摘要，提取企业资质、技术方案、业绩情况等关键信息。 结合领域知识图谱，识别文件中企业、人员、项目案例等实体并抽取关联关系；处理文本、表格、图像等多模态数据，实现要素精准定位，记录文件上传、解析、查看等操作，确保全过程可追溯、处理过程透明合规。 - 映射规则匹配 自动比对评审文件评分项与响应内容，建立评分项与要素的可视化映射关系，以图形化界面展示对应结果，辅助评委提升评审效率与准确性；支持评审规则配置、版本管理与动态更新，适配不同项目评审标准需求。 自动识别规则配置中的逻辑冲突，通过风险提示提醒管理人员修正；校验规则执行结果的一致性，记录审计信息，保障评审过程公平公正、可核查。 - 客观因素评审管理 实现评审要素结构化展示、自动评分、专家确认及评审结论多维展示；依托规则库完成客观评审自动评分，结合专家核验，确保评审结果准确合规。通过标准化流程设计，实现客观评审自动化、标准化、无纸化，提升评审效率与规范性。 - 评审要素结构化展示 自动抽取客观评审指标及评分标准，形成结构化要素清单，完成条款级拆解与字段映射，建立评审项与响应内容的结构化比对关系；高亮关键评分依据，生成交互目录，支持点击跳转至原文对应位置，实现与原文联动。 支持客观评审规则库在线维护、版本管理，可根据项目类别灵活配置评分逻辑与判定条件，保障评审标准贴合项目需求。 - 自动评分与依据关联 以规则驱动自动判定评审要素符合性，生成客观评分结果，减少人为误差；自动关联评分结果与响应内容、支撑材料，以可视化方式展示评分来源，确保评分可追溯。 自动标记数据缺失、逻辑冲突等异常评分项，提示评委重点核查；记录自动评分过程、规则调用及生成时间，符合法规要求，保障全过程可追溯。 - 专家确认 支持评委逐项核验自动评分结果，查看详细评分依据与关联材料，对存疑项可人工修正并填写修改原因，所有修改行为自动留痕。 提供批量确认与单项确认两种模式，确保所有评分项确认后进入下一流程；确认完成后，自动汇总推送评审结果并生成标准化客观评审报告，为后续流程提供数据支撑。 - 评审结论多维展示 以多维列表形式集中展示客观评审得分详情、确认状态、评审进度，支持按得分、确认状态、异常标记等维度排序筛选，便于快速掌握整体评审情况。 支持快速进入单位详细评审界面，查看该单位所有客观评分项的得分情况、确认记录及支撑材料；支持多单位同一评审项横向对比，展示差异以辅助评审决策；支持客观评审结果标准化导出与归档，满足存档与监督检查需求。 - 主观因素评审管理 实现评审框架配置、智能摘要解析、专家评分评议及评审结论综合分析；通过AI技术解析响应文件，生成标准化视图与要点摘要，依托人机协同模式，提升主观评审的规范性、深度与效率。 规范主观评审流程，确保评审过程可追溯、结果公平公正，支撑专家高效开展评审工作。 - 评审框架配置 自动抽取主观评审条款，生成包含评审维度、评分细则、权重的标准化评审框架；支持在自动生成基础上，根据项目实际情况调整评审维度与权重，适配不同项目评审需求。 支持评审框架与评审文件原文、技术要求、附件关联展示，便于评委查阅依据；支持历史评审框架模板化存储与复用，实现经验沉淀与标准传承。 - 智能摘要与要点解析 利用自然语言处理技术解析文件，自动生成涵盖技术方案、创新点、服务承诺等内容的结构化摘要；将文件内容与主观评审维度自动映射，提取对应评审要点并聚合展示。 自动标识文件亮点与潜在风险，以标签方式提示评委，辅助客观判断；支持摘要与原始PDF联动，点击要点可快速跳转至原文对应位置，提供全文检索功能，提升查阅效率。 - 专家评分与评议 以统一界面展示评审维度、评分标准、权重比例，规范评分过程；支持评委按维度独立打分、填写评审意见并补充附件，评分数据实时保存，确保数据不丢失。 支持评委确认、修正系统生成的摘要与要点，所有修改行为自动留痕；在合规前提下展示评分区间或均值，辅助评委校准评分尺度，提升评分一致性；实时统计评分分布，识别异常高分或低分并提示，提升主观评审合理性。 - 评审结论综合分析 自动汇总各单位主观得分、评分分布及专家意见摘要，生成结构化汇总表，便于管理人员掌握整体评审格局；支持按评审维度对不同单位进行横向对比，通过图表展示趋势，辅助评委综合判断。 基于评审意见自动提炼各文件的优势与不足，形成结构化结论摘要；自动生成标准化主观评审分析报告，可直接用于归档或提交；支持主观评审结果多级审核、自动归档，实现全过程留痕与版本控制。 - 辅助评审过程管理 记录评审全过程关键节点数据，自动生成统计报表与评审报告，实现全链路留痕、透明监管，支持便捷追溯审计，满足合规要求。 支持评审数据多格式导出，满足复核、归档及监管等多样化需求，提升评标资料管理效率。 - 过程信息记录 记录项目名称、编号等基本信息，生成唯一标识并实现结构化存储与统一管理；记录评审全流程关键节点及专家操作行为，自动留存时间戳与操作人信息，确保操作可追溯。 记录评委评分明细、修改记录、意见及确认操作，为争议处理提供依据；自动标记并记录评分异常、规则冲突等特殊情况，实现异常数据单独归档；支持按项目或时间维度查询历史评审数据，完整重现评审过程与决策依据，满足审计核查、争议处理需求。 - 结果生成汇总 自动汇总各评审维度得分与总分，生成准确一致的评分统计数据；汇总整理专家评审意见，智能提炼形成统一意见摘要，提升报告可读性。 以柱状图、雷达图等形式，图表化展示评分分布、专家评分差异、单位排名情况，增强结果分析的直观性；在生成结果汇总的同时，对评审全过程数据进行同步归档，保障数据完整可追溯。 - 形成评审报告 基于评审规则自动计算综合得分，生成标准化排名结果；一键生成包含项目概况、评审过程、评分明细、综合排名及专家意见的完整评审报告，支持报告模板自定义与版本管理，统一报告格式规范。 支持专家在线复核报告内容，对存疑数据可快速跳转至原始评分记录和支撑材料；支持评审报告电子签章确认，确认后自动完成归档，提升评审文件法律效力与管理规范性。 - 数据导出 支持将评审结果和过程数据一键导出为PDF、Word、Excel等多种格式，满足复核、归档及监管报送需求；支持将评分数据、专家意见、操作日志及相关附件统一打包导出，提升评标资料管理效率。 导出文件默认保存至本地设备，仅限复核与追溯使用；通过权限控制与操作留痕机制，保障导出数据的安全性和合规性；对每次数据导出行为进行记录，包括导出人、时间和文件内容范围，强化数据使用监管，确保全过程可审计、可追溯。 - 文件结构化规则管理 制定统一的文件结构规范，管理评审指标库、要素库、智能评审库，提供标准化结构化转换工具，保障智能评审体系灵活稳定运行与持续优化。 通过标准化管理与工具支撑，规范文件处理流程，提升评审效率与数据准确性，满足各类评审业务发展需求。 - 文件结构规范制定 构建统一的数据标准体系，规范各类文件的结构、字段属性和数据格式，保障不同项目、不同来源文件之间的数据兼容性和一致性；制定多格式文件解析规范，兼容PDF、Word、Excel及图像类文件，实现异构文件向标准化数据结构的转换。 对文件中的关键字段进行标准化命名与字段映射设计，明确字段含义、数据类型及校验规则，确保数据结构稳定、可扩展；结合智能提取工具，自动识别并抽取文件中的评分项、响应内容等关键数据，通过规则校验与格式校正机制，保障数据抽取的准确性和完整性；同步设计数据安全与权限控制机制，确保敏感数据可控管理，支持结构规范的动态扩展，适配不同评审方式和业务发展需求。 - 评审指标库管理 基于法律法规、行业标准及历史评标经验，构建覆盖技术、价格、商务、服务等维度的评审指标体系，实现分类管理和层级结构设计；为每项评审指标定义明确的量化标准、评分方法和计算公式，固化评分逻辑，避免人为随意性。 支持不同评审方法下的权重配置与动态调整，满足综合评分法等不同模式需求；支持将复杂指标进行多级拆分，形成可计算的子指标结构，提升评审精细化水平；建立评审指标版本管理机制，记录指标调整历史和生效时间，保障评审标准持续优化并保持合规性。 - 要素库管理 构建统一的要素提取规则，对文件中的关键内容进行标准化识别和抽取，使要素具备可计算和可匹配特性；支持从文本、图表、附件等多种数据源中提取要素，并按技术、合同、财务等类别进行归集存储，提升信息完整性。 对要素进行标签化管理，将其与评审指标进行映射关联，增强要素检索效率和评审匹配能力；支持按关键词、类别或指标进行快速检索，帮助评委高效定位关键响应内容，通过结构化比对能力，提高评审效率和准确性；当评审规则或指标体系调整时，自动更新要素映射关系，确保响应要素库始终与评审体系保持一致。 - 智能评审库管理 建设统一的智能评审规则管理平台，对规则模型进行集中配置与维护，保障评审逻辑稳定可控；支持评审模型参数调整、权重优化和评分逻辑校验，满足不同项目需求和评审策略变化。 支持成熟评审模型在不同项目间复用，提高系统建设效率，增强模型的可迁移性与稳定性；对智能评审模型进行版本管理和效果验证，确保模型升级可追溯、运行可靠；通过标准化接口向客观评审、主观评审及统计分析模块提供服务能力，实现评审模型统一调用，增强系统整体协同能力。 - 结构化转换工具 实现文件双重结构化处理，生成兼顾人工审阅与机器识别的文件结构；提供人工应急转换工具，配合应急机制，确保系统稳定运行与灵活扩展，支撑智能评审顺利开展。 通过双重保障机制，规范文件结构化处理流程，提升转换效率与准确性，适配不同复杂场景下的评审需求。 - 文件双重结构化处理 生成支持章节定位、关键字段高亮的PDF纯文本版本，自动建立目录索引，方便评委直接阅读和快速跳转；构建面向系统识别的机器可读文件，将响应内容按照客观评审要素与主观方案结构进行分类组织，实现要素的统一表达与可计算化处理。 结合多模态处理技术，对文件中的文本、图像、表格等内容进行融合识别与解析，确保关键响应内容完整提取，减少信息遗漏风险；自动识别资质证书、技术参数等关键内容，进行标签化归类存储，与评审指标映射，提高后续匹配效率和评分准确度；对生成的双重结构进行完整性与逻辑一致性校验，通过异常提示机制，辅助评委及时发现缺项或结构异常情况。 - 结构化转换工具 当自动解析出现异常时，提供文件人工结构化编辑工具，支持人工调整评审指标、评分类型和权重配置等内容，保障关键数据结构的准确性；支持对机器识别结果进行人工补充和修正，包括客观评审要素、主观方案结构和关键响应条款等内容，提升系统在复杂场景下的适应性。 支持直接上传PDF文件并进入结构映射编辑界面，对机器可读字段进行可视化编辑，降低结构调整的技术门槛；支持转换规则的在线维护与版本管理，适应不同地区、不同格式的变化需求，增强系统跨平台适配能力；建立自动转换优先、人工干预兜底的协同处理机制，确保文件结构化处理稳定可靠，提升智能评审系统的稳定性和可持续运行能力。 三期实施内容： - 政法工作智能辅助 - 法律援助服务 接入历史法律援助案例数据，建设各类专题库，开展单库统计、多库关联及综合研判，运用智能算法挖掘数据价值，为法律援助管理决策提供精准高效支撑。 - 建设法律援助服务管理系统 支持各类专题库增、删、改、查和统计分析及数据可视化。支持系统用户管理、角色管理、权限分配等功能。 - 建设专题数据资源库 汇聚法律援助各领域核心数据，按专属领域建立专题库，实现数据集中管理、规范存储、精准归集，打通数据壁垒，为后续分析工作筑牢基础。 - 案件基础信息专题库 汇聚案件编号、案件类型、细分案由、受理/办结日期、受理机构、办理区域、案件来源、案件状态等基础数据，建立案件基础信息专题库。 - 当事人信息专题库 汇聚当事人基本信息、经济困难情况、特殊群体类型、受援事由等数据，落实隐私保护，建立当事人信息专题库。 - 案件办理流程专题库 汇聚申请材料、审核结果、指派流程、办理阶段、各阶段时长、延期原因等全流程数据，建立案件办理流程专题库。 - 案件质量与结果专题库 汇聚办结方式、判决结果、当事人满意度、质量评估结果、扣分原因、整改情况等数据，建立案件质量与结果专题库。 - 承办人信息专题库 汇聚承办人基本信息、专业特长、承办案件情况、考核结果、培训记录等数据，建立承办人信息专题库。 - 法律政策与关联辅助专题库 汇聚法律政策、办案指引、典型案例及经费、资源、培训等配套管理数据，建立法律政策与关联辅助专题库。 - 单个专题库日常统计分析 基于各专题库数据，运用智能算法，明确筛选条件，开展日常统计分析，输出单一领域精准数据洞察，支撑各领域日常管理。 - 案件基础信息专题库日常统计分析 支持按区域、年份、案件类型、来源等筛选条件，统计案件数量、案由分布、增长趋势、时效分布，实现多维度统计与跨时段对比。 - 当事人信息专题库日常统计分析 支持按年龄、性别、区域、特殊群体、困难等级等筛选条件，统计受援群体结构、诉求分布、高频案由，实现受援群体画像与需求预判。 - 案件办理流程专题库日常统计分析 支持按办理阶段、时长、受理机构、承办人等筛选条件，统计各阶段效率、办理时长分布、延期情况，分析流程差异与关键节点耗时。 - 案件质量与结果专题库日常统计分析 支持按质量等级、办结方式、区域、承办人等筛选条件，统计案件质量分布、满意度差异、高频扣分点，识别质量短板。 - 承办人信息专题库日常统计分析 支持按执业年限、职称、专业特长、考核结果等筛选条件，统计承办人专业结构、案件匹配度、履职差异。 - 法律政策与关联辅助专题库日常统计分析 支持按法律条文、案由、经费投放、培训开展等筛选条件，统计法律政策适用差异、经费使用效率、培训效果。 - 多个专题库关联分析 横向贯通各专题库，运用智能算法，挖掘不同领域数据间的关联关系、协同趋势，输出跨领域综合数据分析报告（默认每年输出不少于12份月度分析报告、4份季度分析报告）。 - 跨领域数据关联挖掘 挖掘当事人特征与案件类型、办理结果的关联，承办人特征与案件质量、效率的关联，案件类型与办理流程、质量的关联，区域分布与资源配置、案件情况的关联，明确关联强度与影响机制。 - 跨领域趋势协同挖掘 整合各专题库的历史与实时数据，挖掘案件数量与受援需求、资源配置的协同趋势，案件质量与承办人能力、流程优化的协同趋势，预判多领域协同发展走向。 - 综合研判分析与决策辅助 结合单个专题库统计结果与多专题库关联分析结果，运用智能算法开展综合研判，挖掘综合性问题，结合可视化展示，为管理决策提供支撑。 - 综合问题深度挖掘 贯通上述各类专题库等数据，挖掘法律援助工作中的综合性短板，明确问题核心原因，提出针对性优化建议，形成“发现问题—分析原因—提出建议”的闭环。 - 可视化展示与交互查询 搭建BI可视化界面，通过各类图表直观展示全域数据与分析结果，支持自定义筛选、多维度下钻、跨时段对比，实现数据预警、便捷查询与成果导出。 - 决策辅助支撑 提炼核心数据洞察与优化方向，输出决策参考方案，辅助开展发展规划、资源调配、流程优化、质量管控、承办人管理、政策完善等工作，防范工作风险。 - 自然资源智能管理辅助 - 低效（闲置）用地管理 - 动态监测 - 开工/竣工/投产状态自动跟踪 - 监测机制建立 接入土地供应合同、项目立项批复、不动产登记、遥感影像及水电气等数据，建立开工、竣工、投产状态监测机制。 - 开工状态识别 支持开工状态自动识别，支撑开工节点判定，通过施工许可、竣工验收、土地出让合同等数据联动，自动识别地块实际开工状态，匹配出让合同约定开工标准。 - 竣工状态核验 支持竣工状态自动核验，支撑竣工节点确认，结合项目竣工备案材料数据，自动核验地块竣工状态，比对合同约定竣工要求。 - 投产状态判定 支持投产状态智能判定，支撑投产达标核查，联动项目产能数据、水电气消耗数据，自动判定项目投产状态及投产达标情况。 - 状态动态更新 支持状态动态跟踪更新，支撑全周期监管，自动记录地块开工、竣工、投产各节点时间，实现状态动态更新，同步留存相关佐证数据。 - 违约风险识别 支持违约风险自动识别，支撑风险预判，对比出让合同开竣工时限、产业项目履约要求，自动判定逾期开工、逾期竣工、未达投产要求等风险。 - 智能预警提醒 - 低效和闲置土地认定时限到期预警 - 认定标准内置 支持闲置土地认定标准内置，支撑预警判定基础，系统内置国家及地方闲置土地认定标准、时限要求，可根据政策调整灵活更新参数。 - 时限自动计算 支持闲置认定时限自动计算，支撑预警节点把控，对已供应未开工地块，自动核算闲置认定剩余时限，精准计算预警节点。 - 分级预警推送 支持分级自动预警推送，支撑预警落地，在闲置认定到期前30天、15天、3天，自动生成预警信息，定向推送至属地自然资源管理工作人员。 - 整改进度跟踪 支持低效用地整改进度跟踪，支撑整改预警，自动跟踪低效用地处置台账内地块整改进度，同步记录整改措施及完成情况。 - 履约节点跟踪 支持产业项目履约节点跟踪，支撑履约预警，对产业项目履约监管范围内的地块，自动跟踪履约节点完成情况，提前触发履约预警。 - 整改履约预警 支持整改及履约分级预警，支撑进度督促，在低效用地整改到期前30天、15天及产业项目履约节点到期前，自动推送预警提醒。 - 预警信息标准化 支持预警信息标准化生成，支撑精准提醒，预警信息自动包含地块基本信息、剩余时限、认定后果及处置建议，确保信息完整可落地。 - 闲置认定智能提醒 针对到期仍未开工的地块，系统自动进行智能监测研判，生成闲置土地预警提醒及初步研判意见，定向推送至相关主管部门，支撑后续闲置认定与执法衔接工作。 - 违约处置智能提醒 针对到期未完成整改、未落实产业履约要求的地块，系统自动开展履约态势监测，生成违约风险预警提醒及初步处置建议，推送至相关责任部门，支撑履约监管与后续处置工作。 - 分析研判与决策辅助 - 多维度数据研判 支持多维度数据深度分析，支撑科学研判，基于系统整合的各类低效（闲置）用地全量数据，包括地块基本信息、状态数据、违约风险数据、整改进度数据、产业履约数据及多源佐证数据，构建多维度分析模型，自动完成数据清洗、关联分析、趋势研判，精准梳理低效（闲置）用地分布特征、形成原因、处置难点及履约薄弱环节。 - 定制化报告生成 支持定制化研判报告生成，支撑精准决策，根据主管部门监管需求，自动生成低效（闲置）用地综合研判报告，包含地块整体情况统计、风险等级划分、处置效果评估、履约情况分析等核心内容，清晰呈现监管重点及存在问题。 - 处置建议推荐 支持基于历史处理相似案例及相关法律法规，输出参考处置建议，辅助决策落地，结合研判结果及国家、地方相关政策要求，针对不同类型、不同成因的低效（闲置）用地，合理提出差异化处置建议。 - 住建行业管理智能辅助 - 住建行业治理服务 - 房产与住房保障行业智能监管 聚焦房地产市场秩序维护、住房保障公平分配、物业服务规范化领域，通过智能化应用实现全流程监管，提升监管效能。 - 房地产市场相关数据接入 支持接入房产交易、不动产登记、住建监管、市场监管、网签备案、房价监测、区域统计、房地产开发项目审批、预售许可、市场监管投诉举报、房企及中介备案等相关系统数据。 - 房地产监管智能化研判分析与可视化展示 基于接入汇聚的各类房产系统数据，运用大数据分析、机器学习等智能化算法，对房地产市场运行态势进行深度挖掘与多维度研判，自动生成涵盖市场供需、价格波动、风险隐患等内容的专业化研判分析报告；搭建可视化BI界面，实现各类监管数据的全景呈现、分层展示，支持按区域、按类型、按时段等多维度灵活查询、钻取分析，直观呈现市场运行动态、监管重点事项及预警信息。 - 住房保障行业监管 运用大数据与AI技术，确保住房保障资源公平分配、精准使用，实现全生命周期数字化监管。 - 保障对象资格AI复核 对接房产、公安、税务等多部门数据，通过大数据比对与AI审核技术，对申请对象家庭收入、房产状况、车辆拥有、工商登记等信息进行智能核验，自动生成审核报告。 - 住房保障智能化研判分析与可视化展示 基于保障对象资格复核及住房保障全链条管理过程中汇聚的各类数据，对住房保障资源分配公平性、保障对象资格合规性、保障资源使用效率、保障政策执行效果等核心维度开展深度研判与动态分析，自动生成专业化研判分析报告，清晰呈现保障资源分配分布、资格审核异常情况、保障资源闲置或违规使用隐患、政策适配优化建议等核心内容；搭建专属可视化BI界面，实现住房保障各类数据的全景化、可视化呈现，支持按保障类型、区域、保障对象群体、时间周期等多维度灵活查询、钻取分析，直观展示保障对象审核进度、资格合规率、资源使用动态及异常预警信息。 - 物业与房屋安全行业监管 完善物业与房屋安全行业监管体系，规范行业经营行为，提升物业服务标准化、精细化质量，强化房屋使用全生命周期安全保障，健全住宅专项维修资金规范化管理机制，实现监管提质、效能提升。 - “阳光物业”智能监管 对接多部门综合数据，联动各职能部门监管信息，辅助开展物业服务质效评价，提升规范化建设水平。 - 多部门监管信息联动 对接消防、公安、城管、市场监管等相关职能部门，打通各部门数据接口，接入各部门日常监管数据，实现多部门监管信息联动与共享。 - 综合信息数据归集 在多部门监管信息联动的基础上，全面整合房屋基础信息（含房屋权属、建筑参数等）、业主台账（含业主信息、权属登记等）、物业企业信息（含资质、人员配置等）、收费信息、公共收益明细、投诉诉求记录等核心数据，建立物业综合监管数据库。 - “阳光物业”智能监管平台建设 基于多部门联动数据及物业综合监管数据库，搭建“阳光物业”智能监管平台，支持数据存储、信息展示、流程管控等功能。 - 物业服务质效智能评价 依托“阳光物业”智能监管平台及物业综合监管数据库，运用AI算法构建多维度物业服务质效评价模型，明确评价指标及权重，计算质效评分，输出标准化评价报告、评价指标体系手册、质效评分系统模块、自动评价报告生成工具。 - 房屋安全隐患智能研判 接入房屋安全相关多业务系统数据，全面归集房屋安全历史监测数据、隐患处置记录、检测报告等资料，通过AI算法深度挖掘分析，形成科学的房屋安全隐患研判分析方案，辅助工作人员提前预判安全风险。 - 房屋结构安全智能监测 对接房屋结构安全监测相关系统，归集房屋结构历史监测数据、隐患处置记录、结构检测报告等资料，通过AI算法深度分析，研判房屋结构老化规律与隐患发展趋势，输出结构安全研判报告，提前预判裂缝、沉降、变形等结构隐患，支持动态推送预警信息。 - 消防安全智能排查 对接消防远程监控、隐患排查等相关系统，归集消防隐患排查记录、设施运行数据、整改情况等资料，通过AI深度分析明确消防安全薄弱环节，输出消防安全研判方案，提前预判消防通道堵塞、设施损坏等隐患，动态预警并跟踪整改闭环情况。 - 电梯安全智能监测 接入智慧云梯系统的电梯运行相关数据，通过AI算法深度分析，识别电梯运行异常规律，形成电梯安全研判方案，提前预判运行隐患。 - 维修资金使用智能辅助监管 依托小区维修资金等基础数据和线上表决与信息核对机制，实现维修资金规范、安全、高效使用。 - 基础数据接入与更新 接入房屋权属、业主信息、面积核算、资金缴存、利息增值、维修申请、工程审批、费用分摊等基础数据，实现数据自动更新，建设维修资金管理基础库。 - 对接业主线上表决系统 对接小区业主线上表决平台数据，实现维修资金使用方案线上表决、结果自动统计，保障业主知情权与参与权。 - 违规使用维修资金智能提醒 依据过往历史违规使用维修资金案例数据，通过AI技术自动核对维修资金使用信息，输出违规使用情况分析报告，辅助监管部门开展规范监管。 - 建筑业与工程建设行业智能监管 构建全链条数字化监管体系，通过各类智能化应用，提升工程建设质量安全管理水平，规范建筑市场秩序。 - 建筑市场主体智能监管 建立健全建筑市场主体资质智能核验机制与全生命周期信用画像体系，依托大数据、人工智能等技术，实现对市场主体资质的动态监测、实时核查与分级分类精准管理，规范市场主体行为，防范市场风险。 - 多维数据采集与整合 接入建筑市场主体多维核心数据，具体包括企业基础信息（注册登记、资质许可等）、项目业绩信息（参建项目规模、竣工验收情况等）、合同履约信息（工期达标率、款项支付情况等）、质量安全记录（工程质量检测结果、安全事故处置情况等）、行政处罚信息（违法发包、违规操作等处罚记录）、信用承诺及履行情况、表彰奖励信息、从业人员相关信息（执业资格、履职情况等），实现各类数据统一整合与规范化管理，为市场行为智能画像提供全面数据支撑。 - 市场行为智能画像 基于多维数据采集与整合成果，运用机器学习、大数据分析等AI算法，构建科学完善的市场主体信用画像模型，精准刻画主体信用状况，实现信用评级的动态更新、信用风险的提前预判与实时预警，为监管决策提供数据支撑。 - 企业/人员资质AI核验 综合运用OCR图像识别、大数据比对等技术，对建筑市场主体各类资质证书进行自动化核验，精准识别证书信息真伪、有效期、资质范围等关键内容，动态排查证书过期、伪造变造、超出资质范围等违规行为，并第一时间推送预警信息。 - 企业资质智能核验 自动识别建筑企业资质证书、安全生产许可证、工程设计资质等各类核心资质文件信息，精准核验证书有效期、资质等级、业务范围等关键参数，自动比对资质标准与实际经营行为，对资质过期、违规升级、超出资质范围承接业务等违规情形进行实时预警，督促企业规范经营。 - 从业人员资质智能核验 对建筑从业人员的执业资格证书、职称证书、岗位证书等相关资质信息进行全面核验，结合项目履职记录、社保缴纳信息等数据，运用AI算法自动识别资质挂靠、人证分离、证书过期、虚假注册等违规行为，动态向监管部门推送预警信息，强化从业人员资质监管，保障工程建设质量与安全。 - 建设工程安全质量监管 优化提升建设和交通工程智慧建管平台智能化监管能力，聚焦工程安全质量全过程管控、监督履职闭环管理与监管数据智能分析，完善平台核心智能化功能 - 项目工作流智能化梳理与每日工作提示 支持快速调取任一项目信息并自动梳理其全流程监督工作流，呈现各节点完成情况、办理时间、责任人等关键信息并形成可视化图谱；自动识别项目当前监督阶段及状态异常情况，对比监督计划判断监督工作合规性，提示未按计划完成事项及逾期节点；自动排查前期监督抽查、整改通知、不合格抽检等未闭合事项并标注逾期情况，形成每日工作提示清单推送至对应监督员；支持根据监管岗位、范围个性化配置工作提示的内容、推送频率及方式。 - 多维度数据统计分析与报表生成 支持从项目类型、规模、监管阶段、监督抽查结果、整改完成情况、抽检合格情况、市场行为合规情况、监督员履职情况等核心维度，对属地在建项目数据进行统计分析；支持自动生成包含各统计维度核心数据、趋势分析、异常情况汇总、整改落实情况的月报、年报；支持自定义报表统计维度、数据范围、呈现形式，可导出Excel、PDF格式；通过柱状图、折线图、饼图等图表直观展示统计数据及变化趋势、异常分布。 - 监督工作闭环关联分析 根据当前监督抽查内容及结果，分析项目现有质量安全、市场行为状态，关联项目前期所有监督工作记录并判断前期监督工作是否闭合、问题是否整改到位；对前期监督工作未闭合、整改不到位情况自动发出预警，标注关联未闭合事项及抽查/抽检记录；支持点击项目状态、监督抽查结果，快速查看关联的前期监督工作记录，实现监督工作全链条可追溯、可核查。 - 项目量化打分评价 建立以监督抽查、抽测、整改等核心数据为依据，涵盖质量安全控制、市场行为管理两大维度，明确各指标权重及评分标准的项目量化评价指标体系；平台自动提取项目监督相关数据，按评价体系计算项目综合得分并生成评价报告；根据综合得分对项目质量安全控制、市场行为管理情况进行分级，标注扣分点及原因；支持查看项目量化评分的详细依据及相关监督记录、数据来源。 - 监督员工作量化打分评价 建立以监督工作计划完成情况、监督抽查开具数量及质量、抽检工作开展情况、问题整改跟踪情况等数据为核心，明确各指标权重及评分标准的监督员履职量化评价指标体系；平台自动提取监督员履职相关数据，按评价体系计算综合得分并生成履职评价报告；支持对监督员履职得分进行统计分析，呈现履职优势与薄弱环节；支持将监督员量化评价结果与绩效考核挂钩，按周期生成履职排名及评价总结。 - 生态环境类智能辅助 - 应急预案评估与演练方案优化 - 应急预案综合评估 重点围绕生态环境大类范畴，梳理现有1个总预案和36个专项应急预案，开展应急预案综合评估。包括：自然灾害类（如洪涝、台风、地震、地质灾害、极端天气等）、生态应急救援类（如综合应急救援、特种设备应急、消防应急、医疗救援等）、生态公共安全类（如公共卫生事件、群体性事件、城市燃气安全、道路交通应急等）、生态安全防控类（如工矿商贸企业生产安全、危险化学品安全、建筑施工安全等）。 依托人工智能技术，针对自然灾害、生态应急救援、生态公共安全、生态安全生产等各领域专项应急预案，支持生成规范的应急预案，构建全流程智能化评估与优化体系，实现应急预案合理性评估精准、演练方案优化科学，确保技术方案贴合应急管理实际工作需求，具备可操作性、扩展性和安全性。 - 应急预案编制 依托应急预案编制标准与AI技术，可根据用户选择的预案类型、领域等参数，自动生成规范完整的应急预案文本，支持个性化调整、规范校验优化，配套模板管理、协同编辑及多格式导出功能，确保文本合规、实用、可操作，适配总预案与各专项预案生成需求。 - 模型构建 运用人工智能技术，整合应急管理相关法律法规、国家及行业标准、各领域专项应急预案核心要素、过往应急处置案例等多源数据，构建标准化、可迭代的应急预案合理性评估模型，且模型须具备自主学习、动态更新能力。 - 评估指标 支持多维度、全要素评估指标自动识别与量化评分，核心评估指标包括但不限于：风险识别全面性、应急响应时效性、处置流程规范性、职责分工明确性、保障措施充足性、与上级预案衔接性、与实际场景适配性等，各指标权重可根据不同领域应急预案特点灵活调整。 - 评估流程模型 需支持应急预案上传、自动解析、指标匹配、量化评分、问题定位、结论生成全流程自动化，可生成逐份应急预案的详细评估报告，明确标注存在的短板问题及对应改进方向，支持评估结果导出、对比分析功能。 - 演练方案评估优化 - 数据采集与整理 汇聚各领域专项应急预案文本数据、过往应急安全事件处置台账（含事件类型、处置流程、处置结果、存在问题等）、应急管理相关法律法规及行业标准文本数据、应急救援资源数据等，建立历史演练方案数据库。 - 数据挖掘与分析 基于历史演练方案数据库，通过人工智能技术挖掘关联关系，精准定位应急预案及演练方案存在的核心短板，包括但不限于：流程冗余、职责交叉或缺失、应急响应流程不清晰、演练场景与实际处置脱节、保障资源配置不合理等，输出数据驱动的问题分析报告，为应急预案评估和演练方案优化提供坚实数据支撑。 - 场景模拟 利用WebGIS轻量化三维融合，联动城市治理一体化平台一张图等，构建多领域应急模拟场景，可模拟不同类型突发事件的发生、发展过程，支持场景参数（如事件等级、影响范围、处置难度等）灵活调整，模拟效果贴合实际应急场景。 - 方案优化 结合应急预案评估结果、数据挖掘分析结论及过往应急处置经验，通过人工智能算法自动生成演练方案优化建议，支持演练场景、处置步骤、职责分工、操作时限、保障措施、考核标准等核心要素的智能化调整。 - 动态适配 具备演练方案动态适配能力，可根据应急管理政策调整、行业标准更新、过往处置案例新增等情况，通过人工智能技术自动迭代优化演练方案，建立“评估-优化-演练-复盘-再优化”的闭环机制。 - 应急管理智能辅助研判分析 - 应急救援处置智能辅助分析研判 - 多源数据整合 接入应急管理一体化平台、上级应急管理系统，整合应急救援与处置历史案例数据、实时业务数据及相关基础数据，实现各类数据共享，建设应急救援与处置基础数据库。 - AI智能分析与研判 运用人工智能算法，对应急救援与处置基础数据库中的多源历史数据及实时业务数据进行深度分析、规律挖掘，精准捕捉火灾、洪涝等突发事件的异常信号；自动识别突发事件风险类型、精准定位事发关联区域，同时，联动城市治理一体化平台基础资源，调取事发周边地理、人口、设施等基础关联数据，辅助工作人员快速掌握事件核心信息。 - 分级研判与辅助决策支撑 依托应急救援与处置基础数据库，通过人工智能算法预判突发事件风险发展趋势，自动划分预警级别，精准推送至相关工作人员终端，辅助工作人员快速开展分级处置研判。依托AI大模型，整合历史处置案例、事件态势、资源承载能力等多维度数据，自动生成标准化智能研判报告，支持应急、消防、医疗等多专业工作人员在线协同研判，可对研判报告进行批注、修改，为应急决策提供的数据支撑与专业参考，优化应急救援与处置方案。 - 救援力量与资源研判辅助 接入应急救援与处置基础数据库中救援力量、应急资源相关历史数据与实时信息，建立标准化动态数据库，实现救援力量、应急资源数据的可视化展示与动态更新、筛选查询，辅助工作人员全面掌握区域内应急力量与资源的整体布局、可用状态。 - 处置复盘与效能优化研判 - 处置档案整合与管理 接入应急处置后的相关业务数据，如预警信息、调度记录、处置方案、现场音视频、资源消耗、相关损失等全流程数据，形成完整数据闭环，按照标准化格式生成处置档案，支持分类存储、查询、导出，实现应急处置全过程可追溯，为复盘研判提供完整数据依据。 - AI智能复盘研判 运用人工智能算法，对救援处置全流程、工作人员履职过程进行复盘分析，自动识别工作亮点与存在问题，挖掘历史处置规律，形成针对性复盘分析报告，明确问题根源，辅助工作人员总结经验、优化应急救援与处置方案。 - 多维度效能评估与优化建议 根据预设评估指标体系，通过人工智能算法，从响应速度、处置效果、资源利用效率、安全保障成效等维度，对处置工作及工作人员效能进行量化评估，生成评估得分与等级。将评估结果与历史同类事件对比分析，自动提出针对性改进建议，优化应急处置与研判流程。 - 市场监管执法服务 - 完善信用修复智能管理 - 触发式信用修复主动提醒系统 基于法人库的信用数据，构建AI风险模型，优化企业失信动态识别、修复自动触发、流程智能指引、全周期闭环管理，兼容政务监管、企业办事、公众查询等多端应用。 - 企业失信风险AI智能研判 基于法人库、信用库等信用数据与历史失信案例，通过AI精准识别存量失信、潜在高风险企业，智能分级评定风险等级，自动触发信用修复预警机制。 - 修复事项精准智能提醒 结合失信类型、政策时限与历史办理规律，AI自动生成个性化修复告知内容，通过多渠道定向推送，全程跟踪消息送达与企业响应闭环。 - AI辅助申报指导 依托历史标准化修复案例，智能辅助指导申报材料齐备性、准确性。 - 信用修复长效提质管控 AI持续复盘修复后企业信用行为，预判重复失信隐患，辅助生成合规经营指引，智能匹配守信激励政策。 - 市监法眼—智能执法辅助系统 市监法眼智能执法辅助系统聚焦市场监管执法人员办公效能提升，核心是辅助工作人员开展执法工作，通过技术赋能辅助实现违法事实识别、违法行为定性、法律条文匹配、执法建议生成等，辅助执法人员规范执法流程、提升办案效率与案件质量。 - 违法事实法律要素识别 对执法现场采集的证据材料进行分析，识别违法事实涉及的法律要素，为执法人员开展违法行为定性工作提供数据支撑，减少人工分析成本。 - 市监领域法律法规库建设 接入市监领域法律法规各类素材，建设市监执法依据数据库。 - 执法证据材料解析 对执法现场拍摄的图片、记录的文档等各类证据进行解析，快速提取其中的关键信息与违法线索，高效梳理证据核心内容。 - 违法要素结构化提取 从解析后的证据内容中，结构化提取违法事实涉及的各类法律要素，包括主体信息、违法行为、时间地点、涉及标的等，为后续案件办理提供清晰、规范的数据支撑。 - 违法行为归类 基于提取的法律要素，对违法行为进行归类，快速、准确确定违法类型，提升定性效率与准确性。 - 违法行为类型匹配 根据提取的违法要素，匹配对应的违法行为类型，输出违法行为归类建议与匹配置信度，为执法人员定性提供支撑。 - 法律条文匹配检索 基于违法行为定性结果，检索市监执法依据数据库，并匹配适用的法律条文、处罚依据与裁量基准，为执法人员作出执法决定提供参考。 - 适用法律检索 根据违法行为类型，检索适用的法律法规，匹配具体法律条文，输出法律适用建议。 - 处罚裁量基准匹配 根据违法情节、危害后果、整改情况等具体要素，匹配对应的处罚裁量基准，输出合理的处罚幅度建议。 - 初步执法建议生成 基于违法事实、法律适用、裁量基准的分析结果，生成初步执法建议，包括处罚建议、整改要求、办案程序指引等。 - 处罚建议生成 综合案件各类要素、法律适用结果、裁量基准要求，生成包含处罚种类、处罚幅度、执行方式的初步处罚建议。 - 整改要求生成 根据违法行为类型与具体情节，生成针对性的整改要求清单，明确整改事项、整改标准、整改时限等。 - 辅助执法高效精准办案 整合各类辅助办案能力，提供全流程辅助办案工具，进一步提升执法效率、规范执法流程、提高案件办理质量。 - 执法文书生成 基于案件信息与分析结果，生成各类执法文书，包括立案审批表、调查笔录、处罚告知书、处罚决定书等。 - 办案流程指引 根据案件性质与办理阶段，推送办案流程指引与节点提醒，确保执法程序合法合规，避免流程遗漏或违规操作。 - 综合行政执法管理 - 综合行政执法智能辅助 依托数据底座，接入现有综合行政执法监管平台、阳光执法信息平台、智慧环卫一体化平台、智慧渣土车平台等系统业务数据，构建涵盖“人、车、企、案”的一体化执法综合数据库。 - 数据可视化与查询统计 依托执法综合数据库，支持数据可视化功能，通过图表（柱状图、折线图、热力图、地图等）展示各类执法数据、研判结果，支持多维度筛选、钻取查询，可实现执法要素一图总览、实时感知，清晰呈现执法案件数量、违法类型分布、执法队伍工作效能、重点监管区域等核心信息。 支持多条件组合查询、模糊查询，可按时间、执法领域、违法类型、执法队伍、监管对象等维度进行数据统计，自动生成统计报表，支持报表导出、打印，满足日常执法管理、工作总结、考核评价等数据需求；支持执法数据“一区一档、一队一档、一人一档”，到人、到点、到事的精准管理。 - 智能研判与报告输出功能 根据预设规则和AI模型，对采集的各类渣土车违规行驶、建筑垃圾非法倾倒等数据进行自动分析、综合研判，生成预警信息，构建“前端感知—后台研判—终端派单—现场查处”的完整闭环。 可自动输出多类型研判分析报告，包括日常执法研判报告、专项整治研判报告（如扫雪防冻、控违拆违专项）、执法效能研判报告、行业监管研判报告等，报告内容需涵盖数据概况、趋势分析、问题识别、整改建议、执法建议等，支持报告自定义编辑、修改、导出，满足辅助执法决策、向上汇报、工作部署等需求（每年自动生成不少于12份月度研判报告和4份季度研判报告）。 - 执法辅助建议 结合研判结果，对执法队伍、执法装备进行智能调度建议，如根据违法行为高发区域、时段，建议调整执法人员部署，给出执法路线建议，实现执法资源合理配置。 - 行业监管与城市治理辅助功能 针对市容景观、环境卫生、园林绿化、照明、道路（隧桥）管养及经营性停车场等行业监管职责，实现相关数据的专项分析、监管研判，自动识别行业监管中的薄弱环节，输出监管建议。 针对扫雪防冻、控违拆违、建筑垃圾管理、垃圾分类等城市治理工作，联动“一网统管”平台、城市治理一体化平台等，实现数据互联互通，提供综合协调、指导督促的辅助功能，可汇总相关工作数据，研判工作推进情况，识别存在的问题，推送整改提醒，支撑跨部门、跨层级协同处置。 - 执法队伍管理辅助 为满足执法队伍实训规范化、高效化需求，基于AI技术，构建执法队伍AI陪练，具备剧本生成、剧本执行与反馈、考试评分、多场景学习项目设计四大核心功能，实现从陪练剧本创建、实训模拟开展，到考核评价、培训管理的全流程覆盖，助力提升执法人员综合能力，形成适配不同岗位、不同层级执法人员的实训与培训的AI辅助能力。 - 剧本创建与生成 支持将各类执法场景拆分为多阶段剧本，可配置各阶段实训目标、执法话术及实训规则，明确各阶段核心要求。 提供拖拽式剧本流程编排功能，支持可视化操作，可灵活调整各阶段顺序，同时支持设置全局指令（适用于整个剧本）及各阶段专属指令。 支持上传执法录音、执法文书、知识文档等相关资料，系统可自动解析其中的执法知识、规范话术等核心内容，基于解析结果生成培训陪练场景剧本或问答知识库，无需手动录入核心信息。 支持基于预设的角色背景（如执法人员、当事人、证人等）及明确的实训目标，一键生成完整的执法培训陪练场景，提升剧本生成效率。 支持多角色配置，可根据实训需求添加、编辑陪练角色；同时提供陪练话术手动修改功能，修改后可实时展示修改后的话术内容，确保话术贴合执法实际需求。 - 剧本执行与反馈 支持按照已生成的陪练剧本，开展多角色AI陪练模拟，还原真实执法场景；可在线配置学员作答次数、通关核心提要、话术评价标准等训练规则，适配不同实训难度。 支持在陪练结束后自动输出执法话术评价（包括合规性、规范性、专业性等维度），支持配置学习次数、话术提示、话术评价，并指派给特定培训对象；同时生成结构化陪练报告，明确学员实训亮点与不足；支持配置学员对陪练报告的查看权限，可根据管理需求设置可见范围。 - 培训考试 支持AI自动生成执法考核的评分要点及具体考核标准，覆盖执法话术、流程合规性、应急处置能力等核心考核维度。 支持人工编辑完善评分规则，可根据执法实训重点、最新执法规范，调整评分权重、补充评分细节，确保评分标准贴合实际考核需求。 支持随机抽取陪练角色开展考核，模拟真实执法场景下的随机突发情况；考核结束后实时反馈考核结果，明确得分、失分点及改进建议。 支持通过语音对话或文字输入，与培训场景模拟对话，推进任务流程或获取关键信息，培训场景均以语音形式回复，支持在培训过程中查看话术提示、话术评价。 - 多场景学习项目设计 支持将AI陪练、执法学习资料、考核测试等各类学习任务进行组合，创建个性化培训项目，适配不同岗位、不同层级执法人员的培训需求。 支持批量下发培训任务，可针对指定学员群体统一分配培训项目；同时具备在线跟踪功能，可实时查看已下发培训任务的学员学习进度、完成情况，自动生成培训任务评价报告，便于培训管理与督促。 - 农产品安全质量管控与作物灾害分析研判 依托省农业农村大数据云平台及各类属地涉农业务系统，整合全域农业全产业链数据与生产环境数据，分别搭建农产品质量安全管控专题库与农作物长势及灾害防控专题库，基于标准化专题库数据，运用人工智能、大数据分析等技术，开展多场景、全维度智能研判，最终通过可视化界面与定期研判报告，为农业农村主管部门日常监管、风险防控、生产指导、防灾减损提供数据支撑与科学决策辅助。 - 农产品质量安全管控智能研判分析 建设农产品质量安全专题库，紧扣农业农村主管部门监管履职需求，运用AI算法开展三大核心场景智能研判，实现质量安全风险精准识别、全程可控，输出专业化研判结果辅助监管决策。 - 专题库建设 建设农产品质量安全管控、农作物长势及灾害防控专题库，为开展相关场景研判分析提供数据支撑。 - 农产品质量安全专题库建设 接入省农业农村大数据云平台里的耕地土壤、种养生产、投入品使用、农残兽残检测、农资备案监管、加工仓储质检、冷链物流溯源及农业经营主体等涉农全链条数据，建设农产品质量安全管控专题库。 - 农作物长势及灾害防控专题库建设 接入省农业农村大数据云平台里的卫星遥感、无人机航测、农业物联网环境监测、气象农情、病虫测报、墒情苗情、耕地分布、农事时序及灾害隐患点位等感知与业务数据，建设农作物长势与灾害防控专题库。 - 农产品全程溯源智能化研判 支持提取农产品质量安全专题库内种植养殖环节土壤环境、气象、农事操作、投入品使用数据，加工环节工艺、质检、仓储物流数据，以及溯源码全流程管理数据，开展全量数据深度挖掘。 支持通过AI智能算法建模，识别农产品质量安全高风险区域、高风险环节与异常数据，形成区域农产品质量安全态势专项研判报告。 支持搭建专题可视化模块，直观展示风险分布热力图、质量安全指数、溯源全链条数据，实现风险一图可视；同步建立异常信息智能识别模型，实现历史数据回溯、查询统计智能化，支撑监管核查与决策落地，研判结果纳入定期综合研判报告。 - 农残兽残智能检测研判分析 基于农产品质量安全专题库内检测相关数据，实现农残兽残检测智能化判读与风险研判，提升检测监管效率与精准度。 支持对接现有检测业务系统，全面归集抽检计划、任务分派、样品登记、检测进度，以及检测终端图像、光谱等全量检测数据，同步纳入专题库统一管理。 依据现有专项检测报告模板，支持运用AI检测模型对数据进行动态填充指标数据，输出检测报告，供专家辅助研判。 结合人工复核数据开展深度分析，挖掘数据异常规律、不合格指标分布特征、高风险产品品类，输出专项检测研判报告。研判报告结果实时同步至BI可视化界面。 - 农资打假智能监管研判 基于农产品质量安全专题库内农资监管与执法数据，实现农资市场智能监管、违法线索精准筛查，助力一线执法提质增效。 支持对接农资监管、执法办案业务系统，归集种子、化肥、农药等农资产品备案数据、包装图像数据及执法办案全流程数据，充实专题库数据维度。 支持运用AI算法，对农资包装信息与备案数据进行实时比对校验，快速筛查疑似不合规、假冒伪劣农资线索，挖掘违法违规行为区域分布、高发时段、涉事产品类型等规律，输出农资打假专项研判报告。研判报告结果实时同步至BI可视化界面。 - 农作物长势及灾害智能化研判分析 基于农作物长势及灾害防控专题库，运用人工智能算法开展数据挖掘、趋势分析与风险预判，覆盖作物长势、气象灾害、病虫灾害、土壤环境四大核心场景，为农业生产防灾减损、产量预估、耕地保护提供辅助支撑。 - 农作物长势监测研判 依托农作物长势及灾害防控专题库遥感与地面监测数据，实现作物生长状态精准评估与趋势预判。 基于专题库内标准化多光谱遥感数据与地面监测数据，运用AI算法核算植被指数，分级评估作物生长态势，精准锁定生长异常田块。 支持挖掘作物长势与土壤、气象等环境因素的关联规律，生成长势评估专项研判报告，通过BI可视化界面展示长势专题图、统计报表、异常田块分布。 - 气象灾害研判分析 依托农作物长势及灾害防控专题库气象数据，构建农业气象灾害分级预警体系，实现防灾前置部署。 基于专题库内气温、降水、墒情、湿度等核心气象指标，结合作物生育期特征数据，运用AI算法搭建气象灾害分级预警模型，量化灾害风险等级。 支持挖掘气象灾害发生规律、影响范围与潜在危害，生成气象灾害预警专项报告，通过BI可视化界面展示气象监测数据、风险等级分布与防控提示。 - 病虫灾害研判分析 依托农作物长势及灾害防控专题库病虫害监测数据，实现病虫害精准预警与科学防控指导。 基于专题库内田间历年病虫害发生数据、关联气象数据，运用AI算法融合多维度数据，精准预判病虫害爆发时段、影响范围与危害程度。 支持挖掘病虫害发生与气象、作物长势的关联规律，生成病虫害预警报告与配套防控方案，通过BI可视化界面展示动态监测台账、预警信息与防控成效。 - 农业环境与土壤灾害研判 依托农作物长势及灾害防控专题库土壤监测数据，开展耕地质量评估与土壤风险防控研判，保障耕地安全。 基于专题库内土壤理化指标、肥力、重金属检测等核心数据，运用AI算法科学划分耕地质量等级，挖掘土壤退化、污染等风险隐患的分布规律与演变趋势。 支持针对高标准农田、基本农田等重点区域开展专项风险评估，生成土壤环境研判报告与改良治理建议，通过BI可视化界面展示土壤分布图谱、风险管控清单。 - 专题应用 - 升级企业信息管理 完善属地企业基础信息集中管理平台，实现企业数据的统一归集、动态更新与多方共享。 - 完善企业基础档案管理 建立企业统一电子档案，归集工商注册、税务登记、社保缴纳、资质荣誉等基础信息，支持工作人员在PC端进行档案维护与查询，系统定期检查企业档案字段完整率并对缺失关键字段的企业生成补录清单，自动比对企业填报信息与外部权威数据源的一致性并标识差异字段供工作人员核实。 - 电子档案归集范围管理 明确工商注册（名称、统一社会信用代码等）、税务登记（纳税资质、申报记录等）、社保缴纳（参保人数、缴费基数等）、资质荣誉（行业资质、获奖情况等）等档案归集类目，制定各类信息的采集标准与格式要求，明确归集责任主体与更新时限，确保档案信息全覆盖、无遗漏。 - 档案信息校验与补录管理 系统定期（按周/按月）扫描企业档案，统计字段完整率，对缺失关键字段、格式错误的企业生成精准补录清单，明确补录字段、补录要求及截止时间，通过系统消息、短信等方式通知企业完成补录，同步跟踪补录进度并形成补录报告。 - 档案信息一致性比对 对接市场监管、税务、社保等外部权威数据源，建立自动比对机制，定期比对企业填报信息与权威数据的一致性，标识差异字段（如注册资本、经营地址等），生成差异清单，供工作人员核实确认，同步更新档案信息并留存比对记录。 - 企业数据动态更新 建立企业数据多渠道更新机制，通过系统自动同步、部门数据交换、企业自主申报等方式实现数据实时更新，支持PC端批量数据导入与治理，移动端单条数据快速修正，确保企业画像时效性与准确性，系统定时从外部系统拉取企业数据变更记录并自动更新本地企业档案，对采集数据进行完整性、一致性、时效性校验并生成质量报告，对企业自主申报的数据变更进行人工审核。 - 多渠道更新机制搭建 搭建系统自动同步通道，对接外部权威系统，设置拉取频率（实时/定时）；建立跨部门数据交换接口，明确各部门数据交换范围、格式与周期。 - 数据导入与修正管理 PC端支持Excel等格式批量数据导入，提供数据模板下载、导入校验、错误提示与批量修正功能；移动端支持企业用户快速查询、修改本企业单条基础数据，提交后自动进入审核流程，简化数据更新操作流程。 - 数据更新校验与质量报告 对所有渠道更新的数据进行三重校验（完整性：无缺失关键字段；一致性：与历史数据、权威数据无冲突；时效性：更新时间符合要求），校验不通过的数据退回并标注原因，定期生成数据质量报告，明确数据更新率、校验通过率、错误类型分布等指标。 - 优化企业标签体系管理 构建多维度企业标签体系，支持按行业、规模、发展阶段、创新能力等维度自动或人工打标，提供PC端标签规则配置与批量打标，系统根据规则自动计算企业标签值并支持批量计算，查询标签字典库展示所有标签的定义、规则、分布情况，统计各标签的企业覆盖数量、占比、趋势变化并生成标签画像分布报告。 - 多维度标签体系构建 明确标签分类维度（行业分类标签、规模分级标签、发展阶段标签、创新能力标签等），定义每个标签的具体取值、划分标准，建立标签字典库，规范标签命名与释义，确保标签体系统一、可扩展。 - 标签打标管理 PC端支持管理人员配置标签计算规则（如按营收规模自动划分企业规模标签），系统根据规则自动为企业打标，同时支持人工手动打标、批量打标；针对特殊企业标签，提供手动调整功能，留存打标记录。 - 标签统计与画像分析 支持查询标签字典库，展示所有标签的定义、计算规则、企业分布情况；定期统计各标签的企业覆盖数量、占比、趋势变化，生成标签画像分布报告，支撑政府分类施策与精准服务。 - 企业数据安全管控 建立企业数据分级分类管理与访问控制机制，确保敏感数据安全，面向管理人员提供PC端权限配置与审计监控，面向数据使用人员提供脱敏查询与使用申请审批，普通工作人员查询敏感数据时系统自动按脱敏规则显示，工作人员提交敏感数据查看或导出申请经审批后临时开通权限，定期生成数据访问审计报告统计高频访问用户与异常访问行为，监控异常数据访问模式并自动阻断操作向安全管理员发送预警。 - 数据分级分类管理 将企业数据划分为普通数据（如企业名称）、敏感数据（如纳税金额、社保明细）、核心敏感数据（如核心技术信息）三级，明确各级数据的管控要求、使用范围，建立数据分级分类标识机制，确保数据管控精准。 - 访问权限配置与管理 安全管理员通过PC端配置不同岗位人员的数据访问权限，实行“最小权限原则”，权限分配与岗位职责匹配；支持权限的新增、修改、注销，定期开展权限审计，清理冗余权限，确保权限管控规范。 - 敏感数据脱敏与使用审批 制定敏感数据脱敏规则（如隐藏身份证、手机号中间位数，模糊显示纳税金额），普通工作人员查询敏感数据时自动触发脱敏显示；工作人员需查看、导出完整敏感数据的，需提交申请，经部门负责人、安全管理员两级审批后，临时开通权限，审批记录与操作记录全程留存。 - 安全审计与异常预警 定期（按月/季度）生成数据访问审计报告，统计高频访问用户、访问次数、访问数据类型，排查异常访问行为（如非工作时间大量访问、越权访问）；建立异常访问监控机制，识别异常访问模式（如多次尝试访问未授权数据），自动阻断操作并向安全管理员发送预警信息，及时处置安全风险。 - 产业数据采集与分析 构建覆盖属地重点产业的数据采集、治理、分析与应用体系。面向工作人员提供PC端产业运行监测、预警预测与决策支持。通过多源数据融合与智能分析，辅助精准把握产业运行动态，支撑产业高质量发展决策。 - 产业数据智能采集 基于法人库、资讯库等现有数据基础，结合各场景业务需求，建立产业数据多渠道采集机制，按需自动抓取企业运行数据、产业链上下游动态、市场行情等信息，支持PC端数据接入配置与质量监控，移动端数据补录与核实，确保产业数据来源广泛、更新及时，技术人员配置新的数据源连接参数设置采集频率与数据映射规则，运维人员监控各数据采集任务的执行状态并对失败任务手动重启，系统对采集数据进行质量校验并生成报告列出异常数据明细。 - 多渠道采集渠道搭建 搭建自动抓取通道，对接互联网公开数据、行业平台、第三方数据机构，自动抓取企业运行数据、产业链动态、市场行情等信息。 - 采集参数配置与管理 技术人员通过PC端配置数据源连接参数，设置采集频率（实时/每日/每月）、数据映射规则（将外部数据格式转换为平台标准格式），新增数据源时完成参数调试与测试，确保采集数据准确无误；定期检查数据源连接状态，及时更新配置参数。 - 采集任务监控与质量校验 运维人员监控各采集任务的执行状态（正常/失败/暂停），对失败任务排查原因并手动重启；系统对采集数据进行质量校验（完整性、准确性、时效性），生成异常数据明细报告，标注异常类型（缺失、错误、过期），供运维人员处理。 - 产业运行监测分析 构建产业经济运行监测体系，动态分析产值、营收、投资、创新等核心指标，提供PC端可视化监测仪表盘与预警分析，通过PC端大屏幕或仪表盘查看产业实时运行状态，按月/季度自动生成产业运行分析报告，当监测指标突破预警阈值时系统自动向产业主管部门发送预警通知附带相关企业清单与数据分析，支持从宏观指标下钻至中观再至微观层层追溯指标构成与变化原因。 - 监测指标体系配置 支持通过PC端配置产业运行监测指标体系，明确核心指标（产值、营收、投资、创新等）的定义、统计口径、计算方法，设置各指标的预警阈值（上限、下限），根据产业发展情况动态调整指标与阈值，确保监测精准。 - 动态监测与可视化展示 搭建PC端可视化监测仪表盘，支持大屏幕、电脑端查看，动态展示产业运行核心指标、趋势变化、区域分布等信息，采用图表（折线图、柱状图、饼图等）直观呈现。 - 分析报告自动生成 系统按月/季度自动抓取监测数据，生成产业运行分析报告，包含指标完成情况、趋势分析、存在问题、改进建议等内容，支持人工编辑完善，报告可导出、打印，为决策提供数据支撑。 - 预警通知与指标追溯 当监测指标突破预警阈值时，系统自动向工作人员发送预警通知（短信、系统消息），附带相关企业清单、指标异常数据及初步分析；支持从宏观指标（如产业总产值）下钻至中观（如细分行业产值）再至微观（如具体企业产值），层层追溯指标构成与变化原因，助力精准调度。 - 产业链图谱构建 接入已有知识产权数据，基于产业数据自动构建产业链图谱，可视化展示产业结构、企业分布、上下游关系与创新能力，提供PC端图谱编辑与产业短板分析，自动分析产业链薄弱环节与缺失环节生成强链补链建议与招商目标企业名单，企业查询自身在产业链中的位置发现潜在合作伙伴，基于专利数据、研发投入数据生成产业创新热力图展示各技术领域的创新活跃度领军企业技术趋势。 - 图谱基础配置与数据接入 系统接入已有知识产权、企业经营等相关数据，作为产业图谱构建的基础数据源；支持通过PC端配置图谱构建规则，明确产业链核心节点、细分领域分类标准、企业与节点的关联规则，定义创新能力相关数据（专利、研发投入等）的接入口径，确保图谱数据精准、逻辑清晰，为图谱自动构建提供支撑。 - 产业链图谱自动构建与可视化展示 基于接入的基础数据和图谱配置规则，系统自动构建产业链图谱，可视化呈现产业整体结构、各细分领域分布、企业在产业链中的位置及上下游关联关系展示非敏感的产业链概览及自身关联节点，采用图形化方式直观呈现各环节企业清单、技术水平、产能分布等信息。 - 图谱维护与短板分析 支持完善产业链节点关系、添加新的技术环节、建立企业与新节点的关联关系、标注产业链缺失环节；基于图谱数据，自动分析产业链各环节的发展现状，识别薄弱环节与缺失环节，结合产业发展目标，生成针对性的强链补链建议及招商目标企业名单，为产业布局和调度提供支撑。 备注： 本章节（智能应用集群）所有应用场景，须满足以下要求： - 凡涉及生成或者输出各类报告要求场景，除已明确输出月度、季度报告需求外，根据业务需求实际情况，支持各类报告即时统计生成、输出和打印功能。 - 凡涉及数据可视化等要求，均须支持大屏、中屏、小屏等适配。 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

3、人工智能平台（智能体应用开发中台一期实施，多智能体协作与开发平台二期实施）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1、智能体应用开发中台（一期实施） 智能体应用开发中台具体提供资源接入、智能体应用开发平台、智能体安全、工具集管理、技能库及管理、大模型管理、小模型管理等核心能力。 1.1资源接入 支持系统性地对接并管理来自数据底座、模型底座及文档知识的三类核心资源，形成全域数据资源、多层次AI模型资源以及结构化政务文档知识资源，为上层智能体应用的开发与运行提供可靠支撑。 1.1.1数据资源接入 支持与数据底座的深度对接，构建标准、安全、高效的数据通道，实现核心政务与企业数据资源的统一接入、治理与供给。支持政务数据接入包括：人才、法人等基础库；支持企业数据接入：包括企业工商注册信息、经营数据（纳税、社保）、信用信息、知识产权、项目申报记录、历史诉求与服务工单、风险监测信息等全生命周期数据。 1.1.2模型资源接入与管理 作为AI能力的编排中心，支持对国内外主流大模型、优秀开源模型及专用小模型的统一接入、托管与调度，形成按需取用的模型服务池。 1.1.2.1大模型资源接入与管理 支持接入高性能、高可靠的大规模语言模型，作为通用认知与推理的核心引擎； 支持接入用于处理复杂的逻辑推理、长文本分析与生成任务的模型服务； 支持接入以应对复杂政务分析与决策支持场景的模型服务；支持接入多模态模型用以图文识别、版面结构识别、图表元素定位等功能，实现含图表政务文档的智能预处理。支持以容器化方式封装、注册并部署为标准化服务，平台统一管理模型版本、服务健康度及资源消耗。 1.1.2.2小模型资源接入与管理 1.1.2.2.1语音处理模型 支持接入语音识别（ASR）与语音合成（TTS）模型，支持多语种、普通话实时转换，并支持音色、语速、音量等参数调优，确保在对话、播报等场景中的高效应用；支持模型的参数配置、维护，可用来提供工具和知识库调用的能力。 1.1.2.2.2图片处理模型 支持接入图像识别、生成、编辑等轻量化模型，支持常见格式的图片处理需求，如图片标注、风格转换、元素提取等，并提供API接口供智能体调用。支持图像解析（视觉理解）模型的维护功能，以及在工具和多模态知识库中调用，用于理解知识库中的图片。支持OCR（光学字符识别）模型的维护功能，以及在工具和多模态知识库中调用，用于识别知识库图片中的文本。支持图像生成模型的维护功能，并支持在工具中调用。 1.1.2.2.3文档处理模型 支持接入文档解析、摘要、格式转换等专用模型，可对合同、报告等复杂文档进行关键信息抽取与自动化处理，并与知识库模块协同工作。 支持文档解析、关键信息抽取及摘要生成模型的接入、维护以及供工具和知识库调用的功能；支持各供应商文档格式转换模型的接入、维护以及供工具调用的功能。 1.1.2.2.4视频处理模型 支持识别特定行为及异常行为检测的功能，例如：提取视频帧中关键摘要信息，并留存摘要视频某一帧中的内容，供工具及智能体调用；支持用户提供的图、文等内容生成特定的视频的功能，供工具及智能体调用。 1.1.2.3模型推理 1.1.2.3.1大模型推理功能 支持多步骤、跨场景逻辑链条处理功能，支持上下文深层关联解读、完整逻辑闭环构建，支持模糊及歧义输入的合理推断处理；支持文本、图像、视频跨模态融合推理功能，支持多维度信息联动解读与一体化输出； 支持超长上下文解析推理功能，支持长文本关键信息留存，满足长篇文档解读、多轮连续对话等持续性推理业务应用。 1.1.2.3.2小模型推理功能 支持高效快速推理功能，可实现快速响应，适配高实时性业务场景使用要求；支持细分场景精准推理功能，面向专属领域及特定任务，保障推理精度与场景适配性；支持轻量化部署推理功能，依托模型压缩技术实现本地部署，支持离线运行，保障数据安全；支持低成本推理运行功能，推理支撑能力与能耗消耗低，可兼容通用硬件设备，削减整体部署及运维成本。 1.1.2.3.3大小模型协同推理功能 支持大模型+小模型协同推理模式，在保证高精准推理的同时，提升响应速度、降低传输压力，实现效率与效果双优；支持知识迁移功能，可通过知识蒸馏等技术，将大模型的知识、推理逻辑迁移至小模型，提升小模型推理精度与泛化能力，兼顾小模型轻量化优势。 1.1.2.4模型增量预训练和微调服务 针对智能体模型调用场景、垂类政务服务场景模型及垂域政务服务场景模型，打造专业化、定制化的全流程模型微调与优化服务体系。 模型增量预训练和微调服务内容如下： 1.1.2.4.1标准化需求对接服务 支持标准化需求对接，具备需求调研梳理、场景梳理、诉求分析、资源统筹能力，输出标准化需求分析报告。 1.1.2.4.2全流程数据预处理服务 支持多源政务数据采集与整合；支持数据清洗与规范化处理，包含去重、去噪、内容消歧和统一等操作；支持数据脱敏与安全管控，保障数据合规性；支持数据标注与增强，提升数据质量与数量，解决样本不足问题。 1.1.2.4.3定制化模型微调服务 支持依据需求分析报告制定差异化微调方案，明确算法选型、参数配置及训练流程；支持增量微调、指令微调等多种微调方式，优化模型对政务专业术语、业务规则、政策条文的理解与应用能力；支持采用轻量化技术优化训练与推理效率，建立容错机制，保障模型稳定运行。 1.1.2.4.4专业化效果评估服务 支持搭建专业化评估体系，围绕准确性、运行效率、运行可靠性三大核心指标，采用人工审核、样本测试、场景模拟等多种评估方式开展测评，输出量化指标及标准化评估报告。 1.1.2.4.5常态化优化迭代服务 支持建立常态化优化迭代机制，实时跟踪模型实际应用效果，每季度至少开展1次全面优化；支持建立应急优化响应机制，确保24小时内启动紧急问题处理流程，快速完成问题整改。 1.1.2.4.6全流程交付与运维服务 支持标准化交付服务，输出模型文件、微调报告、评估报告、使用手册等相关资料，协助完成模型部署与调试；支持7×24小时运维服务，实时监测模型运行状态，及时处理运行故障与各类问题；支持专业化技术培训服务，覆盖模型使用、日常维护、常见问题处置等相关内容。 1.1.2.5模型评测 1.1.2.5.1微调可视化工具 支持集成主流可视化框架，提供预置标准化容器镜像，无需用户自行配置环境即可灵活选用工具； 支持可视化工具容器化封装，实现运行环境隔离与资源划分，解决版本冲突、依赖混乱等问题，保障工具稳定运行； 提供向导式图形化配置界面，支持填写基础信息完成可视化服务配置，无需繁琐代码与命令行操作； 支持可视化服务一键自动化部署，自动完成容器创建、资源分配、端口映射等操作，并实时同步部署状态； 支持可视化服务全生命周期管控，提供启动、停止、重启、删除等操作，实现精细化管理； 实时监控可视化工具容器运行健康指标，异常时自动抓取反馈日志，助力故障定位排查； 支持指定日志根目录的递归扫描与日志文件自动识别，实现全量训练日志无感采集与加载； 支持训练日志实时流式解析与前端热加载，保障可视化数据实时更新，无需手动刷新页面； 支持标量指标可视化，生成动态图表并提供数据处理、筛选功能，直观呈现训练指标变化规律； 支持模型微调过程全量回溯，可通过交互方式查看任意历史时刻的训练状态； 支持多Tab并行浏览，可同时监控多个模型微调进度与指标，支持跨实验对比分析。 1.1.2.5.2收敛与过拟合评测功能 支持在同一坐标系内实时叠加绘制训练集与验证集的Loss、Accuracy曲线，实现同屏对比与趋势追踪； 支持曲线平滑处理与坐标轴对数缩放，优化指标观测效果，清晰识别整体趋势与细微变化； 支持鼠标悬停查询曲线数据点信息，精准定位模型性能突变、过拟合等关键节点； 支持智能识别验证集Loss曲线拐点，为早停策略提供可视化决策依据，避免无效迭代； 支持迭代步数与实际运行时间切换展示，核算模型达到预设精度所需耗时，优化资源配置； 集成超参数仪表板，支持超参数与模型性能指标关联分析，助力筛选最优超参数组合； 支持多实验组横向对比，可直观分析不同训练策略对模型收敛与精度的影响； 支持收敛异常监测，可识别梯度消失、梯度爆炸等异常状态，及时终止无效训练，降低资源浪费； 支持过拟合风险识别，通过曲线对比为正则化调整、早停触发等提供决策支撑，保障模型泛化能力； 支持多维度评测收敛速度，量化不同训练策略对收敛效率的影响，平衡模型性能与训练成本。 1.1.2.5.3多模型横向筛选评测功能 支持自动聚合多轮实验全量数据，将超参数与核心度量指标整合至单一视图，实现集中管控； 提供交互式表格管理，支持列排序、单元格精准查看，方便快速定位最优实验与提取关键数据； 支持全局搜索与筛选，可通过数值、关键词等精准过滤实验数据，缩短查找时间； 支持自动生成散点图矩阵，直观展示任意两个参数/指标间的分布关系与相关性； 支持交互式平行坐标轴可视化，清晰呈现单组实验多维度参数与指标取值分布，便于对比分析； 支持在平行坐标轴上设定数值区间筛选实验数据，操作便捷，可快速缩小分析范围； 支持高亮选中实验的多维度指标，直观呈现高性能模型对应的参数组合与指标表现； 支持多维度交叉筛选，可同时设定多重条件，精准锁定最优超参数组合；支持单变量影响趋势分析，通过散点图展示单一超参数与模型性能的关联关系，为调参提供依据； 支持多实验横向对比，可跳转查看不同实验的训练过程指标曲线，分析超参数对收敛过程的影响； 支持将筛选后的实验数据导出为CSV、JSON格式，兼容主流数据分析工具，便于深度分析。 1.1.2.6属地政务服务模型资源接入与管理 经过模型增量预训练、微调优化后专有属地政务服务模型：接入其服务以应对特定的政务服务模型处理场景。支持注册并部署为标准化服务。平台统一管理模型版本、服务健康度及资源消耗。 1.1.3知识资源接入 通过接入知识底座内的向量知识库和知识谱服务，通过知识调用构建业务智能体 1.2智能体应用开发平台 1.2.1智能体开发与流程编排 提供以流程画布为核心的可视化编排能力，支持通过拖拽节点与连接线的方式，直观构建包含复杂逻辑与AI能力的智能体。该画布应支持并行分支、条件判断等高级流程控制，并内置变量管理功能，允许定义多种数据类型的变量以在流程中传递信息。同时，平台需集成统一的权限与安全配置，允许在智能体层面设置知识库访问权限和敏感词过滤，确保应用合规。 为支撑丰富的业务逻辑，平台必须提供一套功能完备的节点库，包括但不限于输入/输出、逻辑控制、AI模型调用、知识库检索、数据处理及记忆操作等节点类型。开发者应能通过配置这些节点，灵活集成大语言模型、多模态小模型等AI能力，并调用外部工具API或代码工具。关键需求在于，平台需实现知识库与模型的智能调度，即智能体能够根据任务上下文，自主选择调用最相关的知识片段或最合适的AI模型，以保障输出的准确性与效率。 为完善流程编排的灵活可扩展性，集成Skills调用能力，通过引用技能库及管理模块中的相关技能，实现智能体执行过程中与技能能力的结合。内置技能节点组件，可直接从技能库检索并引用已发布技能，将其作为独立处理单元插入智能体工作流。技能节点完整继承技能的输入输出规范与调用策略，需配置业务参数及前后节点的数据映射，实现技能能力与智能体流程的集成，提升流程编排的灵活性与可扩展性。 1.2.1.1流程编排 提供直观的流程建模体验。支持拖拽式操作，用户可以从组件库中选择需要的节点类型，通过连接线建立节点之间的关系，快速构建复杂的处理流程。每个节点都支持丰富的配置选项，用户可以通过属性面板调整节点的具体行为。 核心功能： 1.2.1.1.1画布配置 提供可视化的流程设计界面，支持拖拽式编排、节点连接、属性设置，让搭建智能体流程像画图一样简单直观。 1.2.1.1.2流程分支控制 支持在画布中添加、配置并行分支与合并分支节点，用于构建复杂的多路径处理逻辑，提升流程执行效率。 1.2.1.1.3变量定义与管理 支持创建和管理多种数据类型的变量（文本、对象、图片、音视频、文档、知识、超链接、数组等），作为流程中的数据载体；提供预置的系统变量，可在流程中直接引用，简化配置。 1.2.1.1.4记忆机制设置 提供长期记忆与短期记忆的结构化定义与配置功能，赋予智能体状态保持能力。 1.2.1.1.5权限与安全设置 提供智能体、知识库、模型、工具等在多租户环境下的调用权限配置功能，以及敏感词绑定等安全合规设置功能。 1.2.1.1.6流程调试 提供单节点调试与整体流程调试功能，支持实时查看执行结果与数据流转，用于验证逻辑与排查问题。 1.2.1.2节点配置 提供丰富的工作流组件。支持按照功能域将节点分类，每类节点都有统一的配置模式和交互方式。 节点类型： 1.2.1.2.1输入/输出节点 定义流程的起始点和终点，接收用户请求和返回处理结果 1.2.1.2.2逻辑控制节点 条件判断、循环遍历等逻辑控制节点 1.2.1.2.3AI能力节点 LLM调用、意图识别、问题提炼等AI能力节点 1.2.1.2.4知识库节点 文档知识问答、知识片段检索、问答库检索等知识库操作节点 1.2.1.2.5数据处理节点 变量赋值、类型转换、数据表格操作等数据处理节点 1.2.1.2.6记忆节点 短期记忆存储/提取、长期记忆检索等记忆操作节点 1.2.1.3工具调用 实现AI自主选择和使用工具的能力。基于工具的功能描述和当前任务需求，智能地选择最合适的工具组合。 为“工作流”和“对话流”提供在流程节点中调用系统工具、API工具或代码工具等工具的能力。 1.2.1.4知识库调用 提供AI自主选择和使用知识库的能力，基于知识库的描述和当前任务要求，智能、快速便捷的调用最适合当下场景的知识库，以减少幻觉。 1.2.1.4.1多模态知识库 支持上传音频和视频两种格式，自动解析、分段及入库，配置知识库调用权限；通过调用知识库问答，展示知识库的语义检索能力，检索结果内容应关联到音频和视频文件对应的片段描述。 1.2.1.4.2知识问答 为智能体提供开箱即用的知识问答能力，直接对绑定的知识库提问并获取由大模型总结的答案。 1.2.1.4.3知识原子化 在流程中提供细粒度的知识操作节点（如文档检索、片段检索、重排序），支持更灵活、精准的知识应用。 1.2.1.5模型调用 智能调取语音处理类、图像处理类、视频处理类以及文本处理类模型。 1.2.1.5.1智能体模型选择 用户维护智能执行的模型时可选择当前用户有使用权限的所有LLM类型的模型。 1.2.1.5.2流程节点模型配置 为工作流/对话流中的各类AI节点（如LLM节点、知识问答节点）配置其所需调用的模型（大语言模型或多模态模型）。 1.2.1.5.3工具选择小模型 系统工具内，可选择语音、图片相关的多模态模型，实现业务流程需求。 1.2.2智能体调试 提供多层次、可视化的调试工具，以保障智能体在发布前的逻辑正确性与运行可靠性。核心需求是提供单节点调试功能，允许开发者独立测试流程中任意节点的输入输出，快速验证其配置与执行效果。此外，平台还需提供整体流程调试功能，支持从初始输入到最终输出的端到端运行验证，使开发者能清晰洞察完整执行链路中每一步的数据流转与状态变化，便于定位并修复逻辑错误或性能瓶颈。 1.2.2.1单节点调试 支持对流程中的单个节点进行独立调试，快速验证其配置与执行效果。 1.2.2.2整体流程调试 支持对整个流程进行端到端的调试运行，查看完整执行链路、各节点结果及最终输出。 1.2.3智能体发布 提供完善的发布与管理功能，支撑智能体应用的安全部署与迭代。核心需求包括版本管理，即能够将智能体的配置保存并发布为具体版本，并保留所有历史版本记录，支持快速回滚。同时，平台应提供灵活的发布渠道，支持通过生成分享链接进行小范围测试与分发，或通过发布至统一的“智能体集市”促进其在属地范围内的共享与复用，从而积累和沉淀智能体应用资产。 1.2.3.1发布管理 提供智能体发布能力，提供多种发布方式，支持分享链接、发布到智能体集市。 1.2.3.1版本发布 支持将智能体的当前配置保存并发布为一个新版本 1.2.3.2版本管理 支持管理智能体的所有历史版本，支持版本回滚 1.2.3.3发布渠道 支持支持分享链接、发布到智能体集市等多种发布方式 1.2.4智能体集市 支持构建一个完整的智能体开发生态。市场提供了智能体的展示、试用、交易和部署等全链路功能，促进了知识的共享和价值的流通。 1.2.4.1团队市场 支持展示和管理当前租户（团队）内部成员创建并发布的所有智能体。 1.2.4.2公共市场 支持展示和管理由平台方授权给当前租户使用的公共智能体资源。 1.2.4.3智能体获取与复用 支持从市场中将智能体添加至个人工作区使用，或将其创建为可编辑的副本作为开发模板。 1.3智能体调度管理 1.3.1任务管理 提供了灵活可靠的任务调度能力。支持多种触发方式，包括固定时间点、循环间隔和表达式等。对于复杂的调度需求，还支持基于条件的触发，如文件到达、API调用或特定事件发生等。 1.3.1.1定时任务管理 提供定时任务的创建、查询、详情查看、运行记录追踪、手动启停、删除及执行触发等全生命周期管理功能。 1.3.1.2批量任务管理 提供批量执行任务的创建、查询、详情查看、运行监控、手动终止、结果下载及删除等功能。 1.3.1.3审批管理 针对智能体开发的相关版本发布，提供全流程审批管理，确保智能体各版本上线均经过企业级的审批管理流程。 1.3.1.4审批流程处理 提供待办审批事项的查询、审批（通过/拒绝）操作，以及已处理审批的历史记录查询功能。 1.3.1.5审批查询 提供用户个人发起的所有审批流程的查询与状态追踪功能。 1.3.1.6运行监测 在智能体运行过程中，提供集成专用的运行监控工具，实时监控集成状态、调用性能、异常情况，便于及时发现和解决问题。 1.3.1.6.1服务健康度统计 发现并分析调用次数少、响应慢、成功率低的服务，识别需要优化的智能体，提升整体服务质量。 1.3.1.6.2服务运行看板 可视化展示关键服务指标（调用频次、响应时长、成功率、资源占用等），用于监控服务状态、分析问题原因及跟踪改进。 1.3.1.7调用管理 为智能体调用提供标准的调用管理，支持可视化的API接口定义，通过拖拽方式快速构建请求和响应结构。接口模板库提供常见业务场景的API设计模式，加速开发过程。 1.3.1.7.1智能体开放API 为第三方系统提供标准的API接口，用于运行智能体、查询运行记录、获取参数及上传下载文件。 1.3.1.7.2API访问密钥管理 提供APIKey的创建、查询、编辑、删除、启用/停用等全生命周期管理功能，用于接口调用的身份认证与权限控制。 1.3.1.8日志管理 记录智能体使用的具体记录，包括输入/输出信息（仅管理员可见），并提供智能体版本数、用户数、赞/踩/重试数据、调用次数等统计数据。 1.3.1.9智能体使用分析 提供智能体版本、用户数、调用次数、用户反馈（赞/踩/重试）等维度的统计数据与分析视图。 1.3.1.10智能体调用详情审计 智能体使用的具体记录，可以查看到全部输入/输出信息，仅管理员可见。 1.3.1.11平台操作审计 记录并支持查询租户内在平台上的所有数据增、删、改等关键操作日志。 1.4智能体安全 围绕智能体交互内容的安全管控，提供一个以策略为中心、词库为基础的综合防护体系。允许运营人员通过可视化界面，灵活定义和配置内容审核与过滤规则。策略应支持基于多维度条件（如敏感词库匹配、正则表达式、AI模型识别）进行组合，并可根据对话场景、用户身份等信息实现动态匹配与执行，配置实时拦截或异步审核等不同处置方式。为此，同时提供强大的词库管理功能，用以创建、维护和授权包含敏感词、违禁词及行业术语等的分类词库，支持词条批量操作与多版本管理，确保策略所依赖的基础数据得到有效维护与精准分发。 1.4.1词库管理 需提供可自定义的敏感词库管理功能，支持敏感词、违禁词、行业术语等词条的批量导入、分类与更新。系统应支持词库的多版本管理，并能与内容审核、交互过滤等模块联动应用。 1.4.1.1词库管理与维护 提供创建、分类、查询和删除敏感词库或行业术语词库的功能页面。支持对词库进行多版本管理。 1.4.1.2词条批量操作 提供专门的页面，支持通过文件批量导入、导出词条，以及对词条进行批量编辑、删除等操作。 1.4.1.3词库授权与部署 提供将词库授权给不同部门、业务场景或智能体使用的管理页面，并支持配置词库的生效范围和优先级。 1.5工具集管理 构建一个将各类原子能力封装为标准化的可调用组件，供开发者在流程编排中灵活集成，从而显著扩展智能体的应用边界与执行能力。 提供的核心工具能力应涵盖：通用处理工具，用于处理常见的数据、文档、多媒体格式转换与内容解析；数据对接工具，用于安全、稳定地连接和操作各类外部数据库与数据仓库；代码工具，为开发者提供安全的沙箱环境以执行自定义逻辑；以及MCP集成工具，用于快速、标准化地接入各类第三方服务与API。 1.5.1通用工具 提供对JSON、XML、Excel、Word、PDF、CSV等多种格式数据的解析、生成与转换能力，集成网页抓取、搜索引擎调用、OCR识别、图像理解与生成、语音识别与合成等常见AI任务，并支持根据模板动态生成文档、图表与多媒体内容。 1.5.1.1工具库与配置管理 负责对所有内嵌工具进行全生命周期管理。具体包括：维护一个详尽的工具目录，记录每个工具的名称、功能说明、调用参数规范及启用状态；集中管理调用各类第三方AI模型（如OCR、TTS）或外部服务（如Bing搜索）所需的接口地址、认证密钥等敏感配置信息；并完整记录每一次工具调用的详细轨迹，包括调用者、时间、输入参数、执行结果、耗时与状态，为工具的使用情况统计、问题排查、计费审计以及性能优化提供坚实的数据基础。 1.5.1.2数据格式处理工具 提供了一整套对JSON、CSV、XML和Markdown格式数据进行双向操作的能力。支持对JSON数据进行定位、提取和删除；支持解析或生成CSV/XML文件，并在此过程中自定义分隔符、编码格式、节点属性等细节；支持Markdown格式与其他格式间的转换。 1.5.1.3文档处理工具 提供一套全面的办公文档与电子文档处理能力，覆盖从内容提取、格式转换到模板化生成的完整工作流。能够读取和解析Word、Excel、PowerPoint、PDF等常见文档，提取其中的文本、表格、图片和元数据；支持上述格式与轻量级标记语言Markdown之间的双向转换；支持基于Word模板的自动化报告生成功能，可将流程中的变量动态填充到预定义的模板中，快速生成格式统一的专业文档。 1.5.1.4AI能力工具 通过调用服务端或本地的AI模型，实现光学字符识别、图像内容理解与描述、根据文本生成图像、语音转文字、文字转语音等复杂认知任务。支持将AI模型以标准API的形式调用，用户只需提供输入（如图片、音频、文本描述）和简单参数，即可获得高质量的智能处理结果。 1.5.1.5网络与信息检索工具 提供从互联网或特定信息源自动抓取和检索信息的能力。支持通过URL获取指定网页的完整文本内容，支持通过调用搜索引擎API进行关键词检索以获取实时信息。 1.5.1.6数据库与图表工具 提供与数据库交互及数据可视化的核心能力。支持用户配置和管理多种类型的数据库连接，并直接执行SQL语句进行数据查询或操作。支持自动获取指定数据库的表结构元数据，便于数据分析与建模。需集成图表生成功能，根据结构化数据和可视化图表配置项，动态生成各种类型的交互式图表或静态图片。 1.5.1.7其他实用工具 其他实用工具包括获取精确的系统时间、将Word文档转换为PDF、将结构化数据生成思维导图文件以及对图片进行格式转换和压缩优化等。 1.5.1.7.1数据库/知识库连接配置 支持管理员或授权用户对不同类型的数据库/知识库连接信息进行统一注册、配置、测试与维护。配置信息包括连接名称、类型、地址、端口、认证信息、连接参数、连接池设置、安全策略等。 1.5.1.7.2数据库查询执行服务 为智能体或其他工具提供统一的、安全的数据库查询执行接口。接收查询请求（包含连接标识、SQL语句、参数），在运行时从安全存储中解密凭据，通过连接池获取物理连接，执行SQL，并严格控制执行超时、返回行数、资源消耗。完整记录每次查询的审计日志，并对敏感数据进行脱敏处理，保障查询过程的安全、可控、可追溯。 1.5.1.7.2自定义代码工具 提供安全的在线代码编辑与执行环境（如支持Python），支持开发者编写、调试并封装自定义函数或复杂处理逻辑，作为可复用的工具节点在流程中调用。提供在线代码编辑、调试与执行环境（Python等常见语言），支持开发者编写自定义函数或插件以扩展智能体能力。系统应支持代码版本管理与沙箱运行安全隔离机制。 1.5.1.7.3MCP工具管理 支持管理员对您提供的各类第三方MCP服务器（如每日新闻、百度地图、钉钉、飞书多维表格等）进行统一接入与注册。注册时提供MCP服务器端点、认证信息，并自动调用其发现接口，获取其暴露的所有工具（Tools）和资源（Resources）的详细元信息（名称、描述、输入输出模式）。将这些信息结构化存储，形成平台内部统一、可查询的MCP工具目录。 1.5.1.7.4MCP工具标准化调用 为智能体、流程或其他模块提供统一的MCP工具调用接口。支持接收调用请求（工具标识、输入参数），根据工具元信息组装符合MCP规范的请求，处理认证、协议细节，调用远程MCP服务器，并将返回的异构结果进行解析、标准化和格式化（如错误处理、数据清洗），最后以平台统一的格式返回给调用方，屏蔽不同MCP服务器的实现差异。 1.6技能库及管理 构建标准化、可复用的技能资产中心。面向调用任务、融合提示策略、检索增强逻辑及业务规则的复合能力单元，具备“开箱即用、精准可控、场景适配”的特征。 定位为智能体能力复用的标准技能库。可通过可视化配置或自然语言指令，将多个技能动态组合，快速构建满足复杂政务需求的智能体应用。 1.6.1技能开发与封装 提供图形化技能编排工具，组合数据接入、知识检索、模型调用、逻辑判断、输出处理等环节，形成完整的技能处理流程。工具内置各类政务场景的标准流程模板，开发人员可选择模板进行参数配置，亦可完全自定义流程结构，满足差异化的业务处理需求。 建立统一的技能封装规范，对技能的名称、版本、适用场景、输入输出参数、依赖资源、调用策略等元信息进行标准化定义。所有技能在完成流程编排后须按此规范完成封装，封装过程自动生成技能描述文档与调用接口说明，为技能的发布、检索与集成提供结构化信息基础。 1.6.2技能资产共享 构建统一的政务技能市场，按业务领域、应用场景、技能类型等维度对已发布技能进行分类组织与标签标记。用户可通过关键字检索、条件筛选、分类导航等方式快速发现所需技能，并查看技能的完整描述、调用方式、版本信息、使用统计及用户评价，为技能选用提供参考依据。 支持灵活的共享权限配置，技能发布方可设定共享范围为仅本部门、指定部门。引用部门可一键将技能纳入本地智能体开发环境，无需重复开发。 实施版本化管理和全生命周期追踪，技能每次更新须经过开发、审核、验证、发布流程，并自动生成版本标识。引用方可选择固定使用特定版本或订阅最新版本，提供版本差异查看与历史版本回滚功能。技能下架时平台提前通知所有引用方并推送替代方案，保障已部署智能体的稳定运行。 1.7检索增强能力 1.7.1外部知识检索 支持外部知识库检索功能，可在模型应答前检索提取问题关联上下文内容，将检索片段与原始问题统一纳入提示词，引导模型依托检索信息完成内容生成。 1.7.2事实精准约束 支持事实准确性管控功能，依托外部知识源建立内容约束机制，有效降低模型内容虚构与事实偏差问题。 1.7.3动态知识更新 支持知识库动态更新功能，可实现知识库增量迭代，同步完成向量库、知识图谱数据联动更新，无需人工干预，实现知识快速注入。 1.7.4内容溯源追溯 支持推理过程可解释功能，模型输出内容可精准关联对应检索文档片段，满足业务审计、内容溯源的使用要求。 1.7.5语义向量检索 支持向量检索功能，基于稠密向量空间完成语义相似度匹配，解决传统关键词检索在同义词、近义词、语义泛化场景下的适配短板。 1.7.6混合检索 支持混合检索功能，融合向量语义检索与关键词精准检索技术，兼顾语义理解能力与文本精确匹配能力，构建复合型检索支撑能力。 1.8数据分析能力 1.8.1多维统计分析 支持传统数据分析核心能力，提供数据多维度钻取、联动分析与静态仪表盘展示，实现历史数据描述性统计及可视化呈现。 1.8.2大模型能力融合 支持大模型技术融合集成，搭载自然语言交互、智能归因、预测性分析功能，实现数据查询、语义问答至数据化决策的全流程支撑。 1.8.3多模块能力汇聚 支持多业务模块能力整合，兼容数据底座结构化治理数据、检索增强生成非结构化知识检索、工具中心原子化执行能力，通过标准化界面与分析流程向业务端输出服务。 1.8.4操作门槛优化 支持自然语言交互与拖拽式操作模式，降低系统操作使用门槛，保障非技术人员独立完成各类复杂数据分析工作。 1.8.5智能分析提效 支持智能化数据识别、图表智能推荐、业务洞察自动挖掘，缩减重复性工作内容，整体提升数据分析作业效率。 1.8.6深度数据洞察 支持大模型智能解析数据规律与异常波动，自动挖掘数据关联逻辑，深度解读数据对应的实际业务内涵。 1.8.7智能可视化展示 支持多样化数据可视化配置，包含图表智能推荐、多图表联动交互、大模型图表智能解读等相关功能。 1.8.8自主自助分析 支持语义层建模、自然语言查询的功能，满足业务人员自主查询、探索分析数据的应用需求。 1.9平台管理端功能 1.9.1统计分析 1.9.1.1租户数据统计 汇总分析租户相关数据，支持按时间周期动态筛选数据。包括智能体数量、总会话量、工作流调用次数、Token总消耗量等指标；支持单应用以时间周期分析调用、平均会话深度、会话平均Token消耗等指标数据。 1.9.1.2个人数据统计 支持按时间周期动态分析个人使用数据，个人数据包括且不限于个人会话量、调用智能体数量、Token总消耗量、会话偏好、单会话交互详情、使用时长、常用功能等数据。 1.9.1.3智能体使用统计 支持按时间周期、智能体维度动态筛选智能体使用数据，包括且不限于智能体活跃状态、会话成功率、平均响应时长、调用频次、Token消耗、错误率等指标；提供单智能体会话日志、错误详情、性能指标明细等精细化数据。 1.9.1.4租户操作统计 支持按时间周期、用户/操作类型对租户操作数据进行分析，包括且不限于操作总频次、操作类型分布、操作次数、操作时长等指标；提供操作日志、操作时间、操作内容、访问IP等精细化数据。 1.9.2系统管理 1.9.2.1租户管理 支持租户的新增、编辑、删除、启用/禁用等管理功能。 1.9.2.2组织管理 支持组织的新增、编辑、删除、启用/禁用等管理功能。 1.9.2.3用户管理 支持多租户模式下用户新增、编辑、删除、重置用户密码、启用/禁用用户账号等用户管理功能。 1.9.2.4角色管理 支持超级管理员、管理员、开发者、使用用户等多种角色，支持各角色对应权限的配置，并提供授权管理，授权管理类型应至少支持管理权限、协作权限、使用权限等多类。 1.9.2.5APIKey管理 提供与用户绑定的APIKey，用于获取用户的token进行系统接口调用，支持API访问凭证的全生命周期管控，支持凭证的创建、查询与状态管理。 - 2、多智能体协作与开发平台（二期实施） 多智能体协作与开发平台提供协作运行管理、协作关系管理、智能体辅助生成构建引擎、平台分析统计等能力，涵盖目标一致性校对、冲突协调、任务状态监控、协作模式库管理、原子能力封装、智能任务拆解等关键功能。 2.1协作运行管理 围绕多智能体协作及复杂任务推进的管控需求，构建任务协同保障、冲突高效调和、运行全程可视的一体化能力体系，提供目标一致性校对、冲突协调、任务状态监控、信息共享与通信等核心功能。 2.1.1目标一致性校对 2.1.1.1记忆空间构建 支持构建会话、任务、智能体、多智能体群组、用户五个级别的记忆空间，为不同粒度的协作提供上下文存储支持。 2.1.1.2多类型记忆空间存储管理与生命周期管控 支持内存型、关系型数据库、非关系型数据库、文件型等多种存储类型的记忆空间管理，同时对记忆空间进行短期/长期的生命周期划分与配置，可根据存储类型特性适配上下文存储方式，按生命周期规则执行空间的启用、停用、清理等操作，保障记忆空间存储的灵活性与资源利用的高效性。 2.1.1.3上下文记忆信息共享与访问管控 为参与任务的所有智能体/智能体团队开放对应记忆空间的上下文信息共享权限，支持按需获取空间内的上下文信息，同时配置记忆空间的访问权限规则，严格管控不同智能体对各级记忆空间的访问范围与操作权限，保障上下文信息共享的安全性与一致性，避免信息泄露或非法访问。 2.1.1.4上下文处理智能体操作执行与管理 依托上下文处理智能体，为记忆空间提供上下文隔离、丢弃、压缩、总结、挖掘、事件注入、信息归集回流等全维度操作能力，支持用户触发或系统自动执行各类操作，操作前完成规则校验，操作后记录执行结果，确保上下文管理的灵活性和高效性，保障记忆空间内信息的优质性与可用性。 2.1.1.5任务上下文一致性校验与保障 包含信息共享一致性、操作后数据一致性、多智能体获取信息一致性等维度，校验不通过时触发异常告警并提供修正建议，同时对校验通过的上下文信息进行一致性标记，保障整个任务协作过程中上下文信息的连贯性和一致性，确保协作结果的精准性。 2.1.2冲突协调管理 当多个智能体在行动或决策上产生矛盾或冲突时，平台应能依据预先设定的规则和策略，进行自动化的协调与处理；此服务需确保在发生冲突时，任务能够继续顺利推进，或将冲突升级至管理人员进行处理。 2.1.2.1冲突协调模式配置与管理 支持为智能体冲突协调配置集中式、分布式两种核心执行模式，可对各模式进行基础属性与执行参数配置，包含模式标识、适用冲突场景、执行流程、关联协调规则等，系统完成配置校验后持久化存储，支持模式配置的修改、删除与查询，为不同类型冲突匹配适配的协调模式，保障冲突协调的针对性与有效性。 2.1.2.2智能体协作冲突实时发现与分类定级 支持对智能体协作全过程进行实时监测，采集智能体的行动指令、决策结果、执行状态等数据，精准识别行动冲突、决策冲突等各类冲突问题，同时依据预设标准对识别的冲突进行自动分类与级别判定，记录冲突核心信息，为后续自动化协调或人工处理提供精准的冲突依据。 2.1.2.3冲突协调规则与策略配置 支持通过可视化界面配置冲突处理的核心规则与执行策略，可按冲突类型、级别、涉及智能体等维度定制专属处理规则，同时基于智能体优先级、任务优先级制定集中式、分布式协调策略，系统完成配置校验后持久化存储，支持规则与策略的修改、维护与查询，为自动化冲突协调提供标准化、定制化的执行依据。 2.1.2.4智能体冲突自动化协调执行 针对识别并定级后的冲突，系统自动匹配对应的协调模式、处理规则与执行策略，分别执行集中式（平台统一调度）或分布式（智能体相互协商）协调操作，按预设规则与策略化解智能体的行动、决策矛盾，实时记录协调执行过程与结果，保障冲突化解后任务能够继续顺利推进。 2.1.2.5冲突升级转人工决策管理 建立冲突分级升级机制，支持按冲突级别、持续时间、影响范围等维度配置转人工处理的触发条件，系统对自动化协调未化解的冲突进行条件判定，满足触发条件时自动将冲突升级至管理人员处理，同时实现人工处理流程的记录、跟踪与结果反馈，保障复杂/高风险冲突得到有效处置。 2.1.3任务运行管理 支持集中监控视图，能够实时、清晰地展示所有智能体的工作任务状态、执行进度以及它们之间的协作关系链条；为管理员提供全局视角，使其能够一目了然地掌握整个系统的运行全貌。对具备自主决策能力的智能体集群，提供完整的生命周期管理，包括启动、运行监控、状态干预和停止回收；系统需能对智能体的异常行为进行监测和必要干预，并守护其运行效能边界，防止其行为超出预设范围，确保系统整体健康运行。 2.1.3.1智能体协作关系可视化 以图形化方式展示各智能体之间的协作关系链条，为管理员呈现直观的智能体协作架构，同时实时监控协作状态，支撑全局协作情况把控。 2.1.3.2智能体状态可视化 实时采集并展示各智能体的运行状态、系统资源占用情况、任务执行进度等核心信息，支持管理员快速识别智能体运行异常，为资源配置优化提供数据参考。 2.1.3.3智能体运行日志管理 全程记录智能体运行过程中的各类关键事件、操作指令、数据交互等信息，按规范存储日志数据，支持多条件查询与日志导出，为问题排查、操作审计和系统优化提供完整的数据支撑。 2.1.3.4智能体运行异常记录管理 专门采集并记录智能体在基模调用、工具调用、应用运行过程中产生的各类异常信息，定位异常发生节点与原因，分类存储异常数据，为快速排查和解决智能体运行问题提供精准数据支撑。 2.1.3.5智能体运行控制 为管理员提供智能体全生命周期的运行控制能力，支持智能体启动、终止的手动操作，配置并执行人类在环确认机制，对关键控制操作进行审批校验，确保智能体运行控制的安全性和可控性，同时记录所有控制操作信息。 2.1.3.6智能体集群生命周期管理 针对具备自主决策能力的智能体集群，实现全生命周期的集中管理，涵盖集群启动、运行过程中的全局监控、异常状态的人工干预、集群停止及资源回收，同时守护智能体运行效能边界，防止行为超出预设范围，保障系统整体健康运行。 2.1.4信息共享与通信 提供智能体团队间的信息共享与通信方案，打通智能体团队之间的数据与信息壁垒，提升多个智能体团队协作的效率。 2.1.4.1来源信息-智能体共享管理 对智能体内的各类状态信息进行分区、分层隔离配置，建立信息共享的权限与范围规则，在保障智能体内部信息安全的前提下，实现合规信息的高效内部共享，支撑智能体自身的协同运行。 2.1.4.2智能体间公共信息共享管理 建立智能体之间的公共状态、公共上下文信息的统一存储与共享机制，规范公共信息的采集、同步、更新规则，为跨智能体团队协作提供统一、准确的公共信息基础，打破智能体间的信息壁垒。 2.1.4.3智能体间同进程通信管理 搭建智能体间同进程内的通信通道，制定同进程通信的消息格式、传输协议、交互规则，实现同进程内智能体之间的高效、低延迟信息交互，满足同部署架构下的智能体协作通信需求。 2.1.4.4智能体间A2A（Agent-to-Agent）通信管理 搭建跨进程、跨部署架构的智能体间A2A通信通道，制定标准化的A2A通信协议、消息交互机制、身份校验规则，实现不同部署架构下智能体团队之间的安全、稳定信息通信，支撑跨架构的智能体协作。 2.2协作关系管理 提供协作模板复用、可视化配置、动态调整等核心功能，为智能体团队的快速组建、高效协作及灵活适配多场景需求提供坚实保障。 2.2.1协作模式库管理 提供多种预先设置好的、可重复使用的团队协作模板（例如顺序执行、分组并行执行、团队自主思考执行、事件触发执行等）；提供丰富的模板库，并允许管理员通过简单的图形化配置或少量脚本方式，快速调用这些模板，组建不同的智能体工作团队，以适应不同的任务场景。 2.2.1.1协作模板库基础配置管理 对协作模板库进行全局基础属性配置，完成库的通用参数设定、运行规则配置及版本管理，同时支持基础配置的修改、校验与生效管控，为整个模板库的标准化运行提供基础配置支撑。 2.2.1.2协作模板分类管理 对转交型、主管型、路由型、定制型四类协作模板进行统一分类标定与属性管理，完成各类模板的基础属性录入、分类标签配置、归属关系绑定，同时支持分类信息的修改与维护，实现模板的标准化分类管控，支撑模板快速检索与场景化适配。 2.2.1.3转交型协作模板应用管理 对预制的转交型协作模板进行全生命周期管理，支持模板的参数配置、快速调用、场景化适配，实现模板与智能体团队的绑定部署，适配智能体平等协作、信息双向流动的分布式决策等场景，同时记录模板应用的全流程数据。 2.2.1.4主管型协作模板应用管理 对预制的主管型协作模板进行全生命周期管理，支持模板的主管规则配置、主管智能体指定、快速调用与部署，适配需要主管智能体监控协调、严格把控协作质量，实现模板与智能体团队的精准绑定，同时记录模板应用的全流程数据与监管日志。 2.2.1.5路由型协作模板应用管理 对预制的路由型协作模板进行全生命周期管理，支持模板的路由关系配置、任务分解规则设定、快速调用与部署，适配任务分解明确、需要逐级执行的业务场景，实现智能体路由关系的精准搭建与任务的逐级分发，同时记录模板应用的全流程数据与任务执行进度。 2.2.1.6定制型协作模板应用管理 对定制型协作模板进行全生命周期管理，支持管理员通过图形化配置或少量脚本方式，灵活定义协作流程、配置个性化规则，适配各类个性化业务协作需求，实现定制模板的保存、调用、部署与智能体团队的灵活绑定，同时记录定制模板的配置与应用全流程数据。 2.2.1.7协作模板库多条件检索与维护管理 为协作模板库提供多维度检索能力，支持按模板类型、适用场景、核心特性等条件快速检索目标模板，同时对模板库内所有预制及定制模板进行状态管控、版本更新、失效删除等全生命周期维护，保障模板库的时效性与可用性。 2.2.2协作关系配置 提供图形化操作界面，允许管理员通过拖拽、连线等直观方式，定义和调整智能体之间的思维方式、协作方式和执行顺序；通过此配置器，能够清晰地展现智能体团队的完整思维、工作链路，方便地进行日常维护和关系调整。 2.2.2.1协作关系配置图形化界面基础管理 搭建协作关系配置的图形化操作基础界面，实现界面的布局配置、操作权限管控、拖拽/连线等交互功能的基础设置，同时支持界面配置的维护与生效，为管理员直观定义智能体协作关系提供标准化的操作界面支撑。 2.2.2.2转交型协作模式配置管理 基于图形化操作界面，为转交型协作模式提供专属配置能力，支持管理员通过拖拽/连线定义智能体节点、配置通信规则与数据流向，完成模式参数的定制、校验与生效，同时记录配置数据并支持后续修改维护，适配智能体平等协作的场景需求。 2.2.2.3主管型协作模式配置管理 依托图形化操作界面，实现主管型协作模式的全参数配置，支持管理员可视化配置主管规则、分配主管/被管智能体权限、设定异常处理机制，完成配置数据的校验、生效与存储，同时支持配置的后续调整，确保主管型协作的有效性与可控性。 2.2.2.4路由型协作模式配置管理 基于图形化操作界面搭建路由型协作模式的专属配置能力，支持管理员通过拖拽/连线构建智能体路由结构、配置任务分配规则与汇报机制，完成配置数据的校验、生效与存储，同时支持路由与规则的后续调整，优化路由协作的执行效率。 2.2.2.5定制型协作模式配置管理 提供灵活的图形化定制配置界面，支持管理员通过拖拽、连线及个性化参数设置，自定义智能体协作流程、规则与运行机制，适配特殊业务场景需求，完成定制配置的校验、保存、生效与存储，同时支持配置的后续编辑与维护。 2.2.2.6智能体协作链路可视化展示与维护 基于已配置的协作关系数据，在图形化界面实现智能体团队完整思维、工作链路的可视化展示，支持链路的实时刷新、状态标识，同时为管理员提供链路的日常维护、关系调整能力，确保协作链路与业务需求保持一致。 2.3智能体辅助生成引擎 实现自然语言交互快速构建智能体的能力，构建原子能力封装、智能任务拆解、智能推荐与生成管理一体化能力体系，提供标准化能力支撑、任务拆解辅助、经验复用等核心功能，大幅降低智能体构建门槛，提升构建效率与复用率，为智能体快速落地与高效运行提供坚实保障。 2.3.1标准原子能力封装 提供标准化原子能力注册、封装平台，把内部/外部API封装成智能体MCP，便于智能体自主调用。 2.3.1.1原子能力元数据管理 对所有原子能力（API/MCP）进行统一元数据定义、注册、分类、标签管理，建立标准化能力描述体系，为封装、调度、鉴权、检索提供基础数据。 2.3.1.2内部/外部标准API接入管理 统一接入内部系统API、第三方开放API，完成协议适配、地址管理、认证管理、限流熔断、健康检测。 2.3.1.3标准化原子API封装 将原始API封装为统一格式的标准原子能力，提供入参出参标准化、字段映射、结构转换、错误码归一化。 2.3.1.4MCP标准化封装与适配 对智能体MCP进行统一封装、协议适配、接口标准化，形成可复用、可调度、可扩展的原子能力。 2.3.1.5原子能力工具包管理 将封装后的API/MCP原子能力组织为工具包，支持分类、授权、共享、引用、批量分发与统一管理。 2.3.1.6原子能力全生命周期管理 对原子API、原子MCP从注册→开发→测试→发布→上线→运行→升级→下线进行全流程状态管控与审计。 2.3.1.7原子能力安全与权限控制 对原子能力进行调用权限、敏感信息保护、凭证安全、操作鉴权、日志审计，确保能力安全可控。 2.3.1.8原子能力开放与智能体接入 向智能体提供统一的能力发现、查询、引用、调用接口，支持智能体自主感知、自主选择、自主使用原子能力。 2.3.2智能任务拆解辅助 根据用户描述的工作需求、选择的原子化能力，理解生成一系列具体执行的子任务步骤；支持用户审阅、修改并最终确认。 2.3.2.1用户需求与原子化能力接收解析 接收用户输入的自然语言工作需求文本及选定的原子化能力信息，对需求文本进行语义识别、要素提取，对原子化能力进行属性匹配与有效性校验，将解析后的数据标准化存储，为后续任务拆解提供基础数据支撑。 2.3.2.2智能任务执行指令拆解生成 基于解析后的用户需求要素与匹配的原子化能力，系统自动分析任务逻辑、拆解任务步骤，生成结构化的任务执行指令序列，同时通过智能算法对指令的合理性、执行效率进行优化，形成初始指令方案并存储。 2.3.2.3任务执行指令单条内容修改 为用户提供单条任务执行指令的手动编辑能力，支持用户对指令内容、关联原子化能力、执行优先级等信息进行个性化修改，系统对修改后的指令进行格式与合理性校验，通过后更新存储并记录修改痕迹。 2.3.2.4任务执行指令批量编辑管理 支持用户对任务执行指令序列进行批量操作，包含批量删除冗余指令、批量替换关联原子化能力、批量调整执行优先级，系统对批量操作后的指令进行整体校验，通过后批量更新存储并记录批量操作痕迹。 2.3.2.5任务执行指令拖拽式顺序调整 提供图形化的指令拖拽编排界面，支持用户通过拖拽方式直观调整任务执行指令的先后顺序，系统实时捕捉拖拽操作、校验调整后指令序列的执行逻辑，通过后更新指令执行顺序并记录调整痕迹。 2.3.2.6任务执行指令条件判断添加配置 在指令编排界面为用户提供条件判断配置能力，支持为单条/多条指令添加前置执行条件、分支执行条件，配置条件判断的触发规则、分支指令流向，系统对配置的条件判断进行逻辑校验，通过后绑定至指令序列并存储。 2.3.2.7最终任务执行指令序列审阅确认 系统将经过修改、编排后的最终任务执行指令序列（含条件判断）完整展示给用户，支持用户全流程审阅、单步预览，用户确认后系统将最终指令序列进行正式化存储，生成可执行的任务指令方案，并反馈确认结果。 2.3.3原子化能力推荐与迁移 2.3.3.1智能推荐工作流 支持学习和记忆历史上成功完成的工作流程模式。当面对新的任务时，系统能进行智能类比，主动推荐相似的成功流程案例供参考，实现已有“经验”的快速复用和迁移，提高工作效率。 2.3.3.2智能体能力画像 存储历史成功流程中参与智能体的角色定位、能力配置、协作模式、执行表现等核心信息，建立智能体能力画像。 2.3.3.3任务特征 记录历史成功任务的目标描述、执行步骤、输入输出参数、约束条件、成功标准等结构化信息，形成任务特征信息。 2.3.3.4工具能力矩阵 归档历史成功流程中使用的原子化工具能力的功能描述、调用方式、适配场景、性能指标、依赖关系等信息，构建工具能力矩阵。 2.3.3.5智能体任务推荐 分析新任务需求特征，对比历史任务元信息，推荐适配的智能体角色组合、执行分工及协作模式，减少重复配置成本。 2.3.3.6原子化工具能力搜索 提供多维度搜索功能，支持按功能类型、适用场景、参数要求等条件查找原子化工具能力，支持模糊搜索和精准匹配，提升能力查找效率。 2.3.3.7原子化工具能力推荐 分析智能体角色和任务需求，从平台能力库中推荐最匹配的原子化工具能力组合，支持一键绑定和个性化调整。 2.3.3.8原子能力复用 提取历史成功流程的核心逻辑框架，适配新任务的约束条件，生成可直接复用的流程模板；将以往流程中智能体的能力配置、工具绑定关系等，根据新任务需求进行自适应调整后迁移复用，减少重复配置工作。 2.3.4智能体辅助生成管理 通过整合原子化能力推荐匹配与构建运行自主智能体两大核心能力，搭建NLA智能体构建工厂，实现从用户自然语言需求输入到智能体自动构建、自主运行的全流程自动化，大幅降低智能体构建门槛，提升智能体构建与运行效率，支撑智能体快速落地应用。 2.3.4.1智能体角色描述辅助生成 根据任务需求和原子化能力配置，自动生成智能体的角色定位、职责范围和协作边界描述，支持用户自定义修改优化。 2.3.4.2智能体任务描述辅助生成 基于原子化工具能力和任务目标，自动生成结构化的智能体任务执行描述，明确任务步骤、输入输出要求和成功标准。 2.3.4.3智能体元信息存储 存储智能体的基本信息、能力描述、运行参数等元数据，为能力推荐和智能体管理提供基础。 2.3.4.4任务元信息存储 存储任务的需求描述、执行流程、优先级、关联智能体等元数据，支持任务的追溯和分析。 2.3.4.5工具元信息存储 存储工具的功能描述、调用方式、参数要求、适用场景等元数据，便于工具的管理和调用。 2.3.4.6原子化工具能力绑定 将推荐的原子化工具能力与智能体进行关联绑定，为智能体提供功能支撑，实现能力扩展。 2.3.4.7任务动态组装 根据任务需求和绑定的原子能力，动态组装任务执行流程，支持流程的灵活调整和优化。 2.3.4.8任务调试 提供任务执行过程的调试功能，支持断点设置、变量查看、日志输出等，便于排查执行问题。 2.3.4.9智能体动态组装 基于绑定的原子能力和任务需求，动态组装智能体的功能模块，实现智能体的快速构建。 2.3.4.10智能体调试 提供智能体运行过程的调试功能，支持监控智能体状态、分析交互数据、优化决策逻辑。 2.4平台分析统计功能 2.4.1协作任务运行统计 支持按时间周期、协作模式、任务类型、租户维度对多智能体协作任务运行数据进行分析统计，数据包括且不限于任务总数、任务完成率、冲突发生率、冲突协调成功率、任务平均耗时、智能体参与数量等指标。 2.4.2智能体构建统计 支持按时间周期、构建方式、租户/用户维度对各新建智能体进行分析统计，数据包括且不限于智能体构建总数、构建完成数、原子能力复用率、构建成功率、平均构建耗时、定制化智能体占比等指标。 2.4.3协作模式应用统计 支持按时间周期、模式类型、租户维度对不同协作模式进行统计分析，数据包括且不限于模式总调用次数、各类型模式使用率、定制化模式创建数、模式任务适配成功率、模式复用率等指标。 2.4.4原子能力调用统计 支持按时间周期、能力类型、智能体维度、租户维度对原子能力进行统计分析，数据包括且不限于原子能力调用总次数、API与MCP调用占比、调用成功率、平均响应时长、错误率、能力绑定智能体数量等内容。 2.4.5智能体运行统计 支持按时间周期、智能体类型、运行状态、租户维度对智能体运行状况进行统计分析，数据包括且不限于智能体运行总时长、活跃率、异常发生率、资源占用率、A2A通信频次、上下文记忆空间使用量等指标。 2.4.6租户开发使用效能统计 对各租户开发使用效能进行分析统计，数据包括且不限于租户智能体保有量、协作任务处理总量、平均任务完成效率、原子能力累计调用量、协作模式应用数等内容。 |
| 2 | 非实质性要求 | 需针对以下全部内容提供清晰的软件或产品功能截图证明材料。 ▲1.1.2.5.3多模型横向筛选评测功能 支持交互式平行坐标轴可视化，清晰呈现单组实验多维度参数与指标取值分布。 ▲1.4.1词库管理 提供可自定义的敏感词库管理功能，支持敏感词、违禁词、行业术语等词条的批量导入、分类与更新。 |

4、数据底座（数据平台一期建设，数据资源、数据治理服务分一二三期提供服务）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求新区 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | - 1、数据资源（第一期完成数据导入，第二、三期提供持续服务） 本项目产生的所有数据资源按照数据归集管理要求，全量编目并同步至大数据管理平台。 数据资源紧扣重点关注产业规划，整合现有数据资源、引入重点领域核心数据、建立常态化动态更新机制，通过数据融合治理构建政务数据主题库，形成“资源聚合、动态迭代、治理规范、服务高效”的一体化数据支撑体系。 1.1重点数据引入 1.1.1数据资源引入 1.1.1.1法人数据 1.1.1.1.1补齐两区现有法人库数据 补齐企业数量约20万家，数据字段包含且不限于企业基本信息、投资信息、历史信息、年报信息、附属信息（含股权出质、资产抵押、清算信息、抽查检查、司法协助、行政许可等）、工商处罚信息、人员关联信息、经营信息（含企业产品及服务、网站及应用、发展纪事、实际经营地址<非工商注册地址>、项目招采等，其中发展纪事包含企业从成立至今的重大里程碑事件）、资质荣誉、知识产权、司法裁决、上市信息、融资并购、企业关联关系信息（含股东出资、对外投资、分支机构、历史企业股东、历史企业对外投资、实际办公地、联系方式、任职关系等信息内容）、企业标签信息（含股权标签、能力标签、业务标签、风险标签等，其中股权标签包括央国企及其一二级子公司、上市公司及其一二级子公司、外资企业等；能力标签包括中国500强、专精特新、金融牌照等获得资质荣誉信息，以及企业对外投资、获得资本投资、专利创新等；业务标签包括企业相关产品（非经营范围数据）、核心技术等；风险标签包括企业经营存在较大风险的事件等）。数据核心字段不少于500个。 1.1.1.1.2引入重点关注产业及细分产业链相关企业数据，扩展法人库 数据范围涵盖全国范围内与属地主导产业相关企业，总量不低于500万家，其中主要以已上市、独角兽、专精特新等重点企业为主。数据字段与1.1.1.1.1“补齐两区现有法人库数据”保持一致，包含且不限于企业基本信息、投资信息、历史信息、年报信息、附属信息（含股权出质、资产抵押、清算信息、抽查检查、司法协助、行政许可等）、工商处罚信息、人员关联信息、经营信息（含企业产品及服务、网站及应用、发展纪事、实际经营地址<非工商注册地址>、项目招采等，其中发展纪事包含企业从成立至今的重大里程碑事件）、资质荣誉、知识产权、司法裁决、上市信息、融资并购、企业关联关系信息（含股东出资、对外投资、分支机构、历史企业股东、历史企业对外投资、实际办公地、联系方式、任职关系等信息内容）、企业标签信息（含股权标签、能力标签、业务标签、风险标签等，其中股权标签包括央国企及其一二级子公司、上市公司及其一二级子公司、外资企业等；能力标签包括中国500强、专精特新、金融牌照等获得资质荣誉信息，以及企业对外投资、获得资本投资、专利创新等；业务标签包括企业相关产品（非经营范围数据）、核心技术等；风险标签包括企业经营存在较大风险的事件等）。数据核心字段不少于300个。 1.1.1.1.3引入全国范围内与属地主导产业相关高校、科研机构数据 机构数量不少于500家，院校数据需包含学校下属学院、系详细信息。字段从学校、院系、教师三个核心主体维度，覆盖高校基础信息、管理属性、教育资源、招生专业、教学科研及人员师资等关键内容。学校层面包含全称、所在地、办学层次类型、主管部门、公办民办、985/211/双一流标签，以及学科评估、学生规模、师资等办学资源；院系层面包含院系名称、所属学校、成立时间、类型、负责人、联系方式、地址、官网，以及下属学科专业、研究方向、实验室平台等教学科研配置；教师层面则涵盖姓名、性别、出生年月、职称职务、学历学位、毕业院校、入职时间等基本信息，以及教学获奖、科研项目、论文著作、学术兼职等教学科研活动信息。 1.1.1.1.4 引入全国范围内重点投资机构、金融机构、智库机构等数据 包括投资机构基本信息、投资行业、投资额度、投资阶段维度数据；金融机构基础主体、资质牌照、业务属性、经营实力、分类标签、合作对接等维度数据；产业概况、产业链上下游企业分布、产业链城市分布图谱、行业研究报告及关联项目维度数据；智库机构机构基础信息、机构属性分类、研究领域方向、专家团队信息、研究成果资源、合作服务能力、属地及资质信息等维度数据。 1.1.1.1.5法人库可视化展示 依托法人库建设成果（包括企业基本信息、投资信息、历史信息、年报信息、附属信息、工商处罚信息等），提供PC端和移动端的法人库展示。 1.1.1.2人才数据 1.1.1.2.1补齐两区现有人才库 人才数量不低于5000人，字段包含且不限于基本信息、教育信息、工作履历、通讯信息、学术研究、社会关系、荣誉标签、领域赛道、科技文献、专利、科研项目、科技成果、科技报告、科技奖励、技术标准、科研诚信、科研指标（期刊论文、核心期刊论文、会议论文、一级会议论文、学位论文数量，发明专利数量、实用新型专利数量、外观设计专利数量，国家级成果数量、省部级成果数量，国家标准数量、行业标准数量等，文献总数量、最早发文年份、最近发文年份、总被引频次、混合评价指数、学术活跃度等）、人才类型(应用型专家、基础研究型专家)、学术荣誉(万人计划、973项目首席、杰青、优青、新世纪优秀人才、突出贡献中青年、享受国务院特殊津贴)等。 1.1.1.2.2人才库可视化展示 依托人才库建设成果（包括人才基本信息、教育信息、工作履历、通讯信息、学术研究、专利、科研项目等），提供PC端和移动端的人才信息展示。 1.1.1.3资讯数据 围绕重点关注产业，引入两区融合资讯数据，构建重点产业与企业资讯库，全面整合区域产业动态与政策信息。 1.1.1.3.1补充两区企业关联资讯数据 数据覆盖属地20万家企业，包括且不限于产业动态资讯、区域产业政策、企业资讯与舆情、人才资讯与舆情、行业研究报告、投融资信息等，总量不低于600万条/年。 1.1.1.3.2引入关联资讯数据 数据覆盖重点关注产业及细分产业链500万家企业，包括且不限于产业动态资讯、区域产业政策、企业资讯与舆情、人才资讯与舆情、行业研究报告、投融资信息等信息，总量不低于5000万条/年。 1.1.1.4数据的动态更新 按照“商务要求——质保（维保）及售后要求”执行。 1.1.1.4.1法人数据每周更新服务 以法人库字段为标准，对属地范围内所有企业（约20万家）信息数据进行监控，推送增量变化数据，建设与运维期内数据每周更新。 1.1.1.4.2人才数据每周更新服务 以人才库字段为标准，对属地范围内所有人才信息数据进行监控，推送增量变化数据，建设与运维期内数据每周更新。 1.1.1.4.3资讯数据的每日更新服务 更新信息以资讯库字段为标准，包括且不限于产业动态资讯、区域产业政策、企业资讯与舆情、人才资讯与舆情、行业研究报告等。 - 2、数据平台（第一期实施） 数据平台涵盖数据采集、ETL数据处理、存算引擎、数据质量管理、数据资源目录、数据API服务网关、数据安全七大核心内容，构建起覆盖数据“采、存、治、管、用、安”全生命周期的一体化治理流水线。 数据平台须按照省市数据管理规定和要求，支持与各级相关平台的对接。 2.1数据集成 2.1.1数据源管理 2.1.1.1数据源连接配置 支持多种异构数据源之间的数据读写操作，可灵活选择常用关系型数据库、大数据存储等主流数据载体开展测试验证。 2.1.1.2连接状态监测 支持数据平台与各接入数据源之间网络连通情况的自动检测能力，可支持实时或按需发起连通性校验。 2.1.2数据同步 2.1.2.1数据源支持 具备广泛的数据源适配能力，支持关系型数据库、分析型数据库、大数据存储、NoSQL存储、国产数据库等多种主流数据存储形态。 2.1.2.1数据同步配置 支持可视化向导配置与脚本模式配置两种核心方式，灵活适配不同技术场景及用户操作习惯；支持各类主流数据源作为同步任务的源表进行配置，同时兼容视图作为源表的应用场景，大幅拓宽源数据接入范围；支持各类政务数据源作为数据同步的目标表，涵盖政务场景下常用的关系型数据库、分析型数据库、大数据存储等多种数据载体；支持大部分主流数据源的可视化字段映射配置，用户可通过图形化界面直观查看源表与目标表字段信息，快速完成字段对应关系配置；支持具备整库同步与分库分表同步能力，可高效支撑大规模数据的同步传输需求。 2.2数据清洗 2.2.1数据抽取 - 支持多源异构数据接入，涵盖结构化（数据库表、Excel）、非结构化（公文文档、图片）、半结构化（JSON/XML、API响应）等政务常见数据类型。 - 提供全量抽取与增量抽取双模式，全量抽取适配初始化数据归集场景，增量抽取通过日志解析、时间戳比对、触发器等方式。 - 支持按政务数据更新周期（实时/每日/每周/每月）定制抽取策略； - 具备接入合规校验功能，校验数据源授权资质、数据格式合规性，确保抽取数据来源合法、格式标准； - 支持断点续传与抽取失败重试机制，针对政务网络波动、系统维护等场景，自动恢复抽取进度，留存失败日志便于溯源排查。 2.2.2数据清洗与转换 - 提供标准化清洗功能，自动修正政务数据中的格式错误、逻辑矛盾、重复记录，按国家/地方政务数据标准规范字段格式。 - 支持政务数据结构化转换，将非结构化公文、半结构化API数据转换为标准化数据表结构，提取核心字段，生成可复用的结构化数据资产。 - 具备数据质量治理功能，按完整性、准确性、一致性、时效性维度建立校验规则，自动识别并标记问题数据。 - 支持敏感数据脱敏转换，针对身份证号、手机号、企业核心经营数据等敏感信息，提供掩码、替换、截断等脱敏策略。 - 支持可视化配置清洗转换规则，支持SQL自定义脚本编写，适配复杂政务业务逻辑。 2.2.3数据加载与整合 - 支持多目标加载功能，可将处理后的数据加载至政务数据仓库、数据集市、专题数据库、政务智能体推理一体机存储等目标载体，适配不同政务应用的数据存储需求。 - 提供全量加载与增量更新适配能力，全量加载用于目标库初始化，增量更新通过主键比对、日志同步等方式，仅加载变更数据，保障政务数据实时性与存储效率。 - 支持政务数据多维度整合，实现跨部门数据关联、跨层级数据融合，构建全域统一的数据视图。 - 具备加载顺序控制与依赖管理功能，按政务数据业务逻辑编排加载流程，处理表间关联依赖，确保数据加载完整性。 - 支持加载结果校验功能，自动比对源数据与目标数据的条数、关键指标值，校验数据加载准确性，生成加载校验报告供政务数据管理人员核查。 2.3存算引擎 2.3.1数据存储 - 支持多源异构数据接入存储，兼容结构化、非结构化、半结构化等政务常见数据类型。 - 支持按政务数据敏感等级分级存储，对涉密数据实施隔离存储，内部数据采用加密存储，公开数据优化存储效率，适配差异化安全需求。 - 支持存储资源弹性扩展，根据政务数据增量自动扩容，适配数据量持续增长需求，无需中断服务。 - 支持数据生命周期存储管理，按数据使用频率自动迁移存储介质，过期数据合规归档或销毁，优化存储资源占用。 - 需支持对接Mpp数据仓库等作为底层引擎，用户可直接在平台上创建相关任务并对任务进行调度管理。 2.3.2数据计算 - 支持批流一体计算，批量处理与实时处理场景，无需切换计算框架。 - 支持分布式并行计算，将海量数据处理任务拆分子任务，多节点并行执行，提升处理效率。 - 支持智能任务调度，按政务业务周期、任务优先级自动编排计算任务，保障关键任务优先执行。 - 支持多计算引擎适配，兼容主流计算框架，同时适配政务国产化技术栈，保障技术自主可控。 2.4数据质量管理 2.4.1质量规则配置 提供轻量化的质量规则配置能力，内置常用校验规则模板，支持按业务场景快速配置校验规则，适配政务数据基础质量核查需求，具体功能如下： 支持基础质量规则预置功能，内置完整性（关键字段非空）、准确性（格式合规）、一致性（编码统一）、规范性（字典项匹配）等常用校验规则，内置国标默认规则（如统一社会信用代码校验、行政区划代码匹配、日期格式校验），开箱即用。 2.4.2质量校验执行 质量校验执行作为数据入库后的轻量级核查环节，对经数据集成汇聚、数据清洗处理后入库的数据进行抽检式校验，重点覆盖关键字段完整性、数据格式准确性、唯一标识唯一性等核心维度，作为源头质量管控的补充验证，具体功能如下： - 支持关键字段非空校验功能，杜绝核心信息缺失。 - 支持数据格式准确性校验功能，内置国标/地方标准格式规则，校验编码、日期、联系方式等格式合规性。 - 支持唯一标识唯一性校验功能，确保核心标识全库无重复。 - 支持数据逻辑准确性校验功能，验证业务逻辑合理性（如日期逻辑、数值关联逻辑）。 2.4.3质量问题处理 质量问题处理提供轻量级的问题跟踪与闭环能力，对校验发现的质量问题进行记录、分派与跟踪，支持问题状态管理与整改确认，确保质量问题得到及时处理，具体功能如下： 支持质量问题自动记录功能，校验发现的问题数据自动生成问题记录，包含问题类型、影响数据范围、所属部门等信息，支持按部门分派处理。 2.4.3.1问题记录与分派 校验发现的问题数据自动生成问题记录，支持按部门分派处理。 支持质量问题统计功能，按问题类型、部门、时间维度统计问题数量与处理情况，生成质量概览报表，支持报表导出。 2.4.3.2问题统计与报表 按多维度统计质量问题，生成质量概览报表。 支持质量异常告警功能，当校验合格率低于设定阈值或出现批量质量问题时，通过系统消息推送告警通知，支持自定义告警阈值。 2.4.3.3质量异常告警 校验合格率低于阈值或出现批量问题时推送告警通知。 2.5数据资产目录 2.5.1数据资源盘点 支持多维度统计分析数据资产整体情况，具备全面、精准的资产洞察能力。可系统呈现接入数据源概览信息，清晰展示数据地图分布态势与数据目录分布结构，动态追踪元数据变化趋势，实时监控存储资源占用等核心情况。 2.5.2数据资源编目 - 支持按数据主题、所属部门、行政层级、数据类型等多维度分类编制目录的功能，构建“总目录-主题目录-部门目录-数据表目录-字段目录”五级树形体系。 - 支持目录与元数据自动关联的功能，关联数据表结构、数据来源、更新周期、脱敏规则、合规依据等全要素元数据。 - 支持目录全生命周期版本管理的功能，记录创建、修改、审核、启用、注销状态，支持版本回溯与差异对比。 - 支持目录与数据源、数据质量状态自动同步的功能，数据新增/变更/下架时目录实时更新，同步展示数据质量等级。 2.5.3数据资源目录查询 - 支持按目录名称、关键词、部门、更新频率等多条件精准检索的功能，支持精确/模糊匹配切换，检索结果按匹配度排序。 - 支持单维度精准筛选与多维度组合过滤的功能，允许保存常用筛选模板，快速锁定目标目录。 - 支持基于用户查询历史与业务场景智能推荐关联目录的功能，可视化展示目录上下游关联关系。 - 支持树形结构可视化浏览目录的功能，直观呈现各层级目录资源数量与共享范围。 - 支持目录详情全景预览的功能，展示数据样本、字段说明、权限要求、申请流程等核心信息，提供字段级详情查看。 2.5.4数据资源授权管理 - 支持按数据敏感等级分级配置访问权限的功能，适配政务安全管控要求。 - 支持在线提交权限申请、自动化审批流转的功能，记录审批结果，权限到期自动提醒并支持续期申请。 - 支持表级、行级、列级精细化授权的功能，限制敏感字段查看，支持基于业务场景的临时授权。 - 支持权限动态调整与回收的功能，记录权限变动日志，限制授权用户在指定系统/IP地址段访问。 - 支持对接政务统一身份认证的功能，通过多方式身份验证后开放访问，跨系统权限互通无需重复申请。 2.5.5数据资源用量分析 - 支持按主题、部门、类型等维度统计目录数量与覆盖情况的功能，生成资源分布报表。 - 支持统计目录查询次数、申请次数、调用频次的功能，分析用户活跃度与目录使用热度。 - 支持评估目录关联数据复用率、业务支撑效果的功能，生成价值分析报告。 - 支持识别目录高频查询、违规申请等异常行为的功能，触发告警提示并记录异常日志。 - 支持统计结果导出的功能，生成Excel/PDF格式报表，适配政务系统共享需求。 2.6API服务网关 2.6.1API注册与生产 - 支持外部API规范化注册的功能，全面兼容POST、GET等主流请求方式，深度适配HTTP、HTTPS及Webservice、Socket协议，支持与其他平台对接。 - 支持API参数精细化配置的功能，可设置分页展示、超时管控、传输加密、QPS限流，配置入参默认值并通过正则或计算表达式校验入参合规性，防范非法参数注入风险。 - 支持传参测试与结果优化的功能，参数配置后可启动验证，查看接口返回结果完整性与准确性，支持对返回结构化数据自定义排序，提升接口调试效率。 - 支持可视化服务编排的功能，通过拖拽式操作组合API节点、python函数节点等组件，无需复杂代码即可构建适配复杂政务场景的数据服务。 - 支持API模板导入导出的功能，支持自定义模板保存与批量导入，减少重复配置工作量。 2.6.2API提交与发布 - 支持API与政务项目绑定的功能，绑定后可直接部署至对应政务项目，简化接口部署流程。 - 支持API批量导入导出的功能，可将指定API打包批量导入至新项目，适配多项目协同管理需求。 - 支持跨项目、跨部门发布的功能，允许将既有项目中的数据API导出并导入至其他目标项目或关联部门。 - 支持API市场规范化展示的功能，呈现API基础信息、适用场景、调用规范、质量等级，提供标准化调用权限申请入口。 - 支持调用权限分级管控的功能，通过调用次数阈值与周期时长双重维度实施访问控制，针对公开数据、内部数据、受限数据配置差异化调用额度。 - 支持API版本管理的功能，记录版本迭代历史，支持版本回溯与灰度发布。 2.6.3API权限与安全 - 支持权限全生命周期管理的功能，覆盖申请、审核、分配、回收全流程。 - 支持调用加密的功能，提供Token与AK/SK两种主流加密方式。 - 支持安全组精准管控的功能，通过IP黑白名单精准限制API访问来源，仅允许政务内网IP或授权单位IP访问，阻止非法IP恶意攻击。 - 支持传输加密与敏感数据脱敏联动的功能，对请求内容与返回结果实施高强度加密，同时关联数据底座脱敏规则，自动对返回数据中的敏感字段进行脱敏处理，满足合规要求。 - 支持熔断与限流双重防护的功能，按慢调用比例、异常比例等指标设定熔断阈值；配置单秒调用次数上限，防止接口因瞬时高并发过载。 - 需支持API熔断降级策略配置，可根据慢调用比例、异常比例等指标自动熔断异常API，保护系统稳定性。 - 需支持API服务编排和分组能力，可通过工作流的方式实现复杂场景的API业务流搭建。 2.6.4API运维与监控 - 支持不停服编辑发布与启禁用操作的功能，无需中断政务服务即可完成接口迭代与状态调整。 - 支持接口运行数据全维度统计的功能，实时查看调用量、成功率、错误日志、响应时间等核心数据，对订阅用户及接口版本进行全生命周期管理。 - 支持多渠道告警配置的功能，为API调用失败、高并发、响应超时等场景设置告警阈值，通过短信、邮件、钉钉及政务办公系统消息推送通知，可设置免打扰时间。 - 支持缓存优化提升响应速度的功能，将接口调用结果自动缓存至HBase/Redis等高性能存储介质。 - 支持标准化API文档自动生成与导出的功能，内容完整涵盖接口基本信息、参数配置说明、调用实操示例、错误码解释，可直接用于技术对接与政务部门备案。 - 支持日志全量留存的功能，详细记录API调用主体、时间、参数、结果、IP地址等信息，日志留存时长符合政务数据审计要求，为问题追溯与合规核查提供依据。 2.7数据安全管理 2.7.1数据分级分类管理 - 支持按数据敏感等级自动分级的功能，适配国家/南京政务数据分类分级标准。 - 支持自定义分级规则的功能，可按数据用途、关联业务、泄露影响范围配置分级逻辑，精准匹配政务场景差异化安全需求。 - 支持分级分类动态调整的功能，在数据属性或业务场景变化时自动更新等级，同步触发对应安全管控策略调整。 - 支持分级结果可视化标注的功能，在数据目录、数据表、字段层面明确标注安全等级，为后续权限管控、脱敏处理提供依据。 2.7.2数据权限管控 - 支持表级、行级、列级细粒度权限分配的功能。 - 支持基于角色与岗位的权限配置功能，预设数据治理管理员、业务操作员、基层工作人员等角色，批量分配对应权限，也支持自定义角色权限。 - 支持权限全生命周期管理功能，覆盖申请、审核、分配、回收全流程，用户可在线提交权限申请，审批流程自动流转至对应部门。 - 支持临时授权与权限到期自动回收功能，针对专项调研、应急处置等临时场景配置短期权限，到期自动失效，避免权限滥用。 2.7.3数据脱敏处理 - 支持敏感数据自动识别功能，精准识别身份证号、手机号、银行卡号、企业核心经营数据等敏感字段，适配政务多类型敏感数据场景。 - 支持精细化脱敏功能，提供掩码、替换、截断、加密等多种脱敏规则，可按数据使用场景配置差异化脱敏策略，确保脱敏后数据可用且安全。 - 支持数据传输加密功能，对政务数据采集、共享、传输过程实施SSL/TLS加密，防范传输过程中数据泄露、篡改风险。 - 支持数据存储加密功能，采用加密存储技术对敏感数据进行加密处理，包括静态数据加密、加密密钥管理，保障数据存储安全。 - 支持敏感数据访问防护功能，对敏感数据的访问行为进行实时监控，异常访问自动拦截并触发告警。 - 支持脱敏规则动态更新功能，同步国家/地方敏感数据管理要求，及时调整脱敏策略，适配政务数据敏感属性变化。 - 3、数据治理服务（分一二三期提供服务，每期与引入数据资源同步） 依托数据治理工具的能力，结合成熟的数据治理服务，通过清洗、融合、质量管理、目录管理等服务，引入企业、人才、科技创新、资讯舆情相关数据，持续完善政务资源库，整合两区政务数据及基础库数据，建设人才、企业、政策等服务资源库。 3.1引入数据治理 3.1.1存量数据治理 针对引入的资源数据（与以上数据资源保持一致），提供完善的数据治理服务，包含数据调研、数据清单梳理、数据归集架构确认、新建归集库、数据质量探查、数据接入服务配置等环节，通过标准化、规范化的治理流程，系统性提升数据质量，为后续数据治理服务提供高效、可靠的数据支撑。 3.1.2动态更新数据治理 依托现有数据治理体系，提供对企业信息、人才数据、产业资讯等动态更新的数据，持续提供全流程数据治理服务。开展数据梳理、多源数据汇聚工作，同步实施数据清洗、校验、补全等服务，及时剔除无效数据、更新变动信息，确保动态数据的鲜活度、准确性与规范性，进一步强化基础数据库的时效性。 3.2基础库建设完善 3.2.1法人库数据融合完善 依据属地法人库建设规范，系统梳理并汇聚融合后现有法人相关数据，同时融合引入的企业全维度数据资源（含工商数据、经营数据、司法数据、知识产权数据、信用数据、资质许可数据等），通过标准化梳理、字段对齐、逻辑关联，构建数据维度完整、格式规范统一的基础法人数据库。 3.2.2人才库数据融合完善 以属地现有人才库为基准，整合融合后人才数据及引入的产业人才数据，制定统一的数据标准与治理流程，通过分类梳理、规范汇聚、质量管控、模型开发及服务延伸，构建标准化、全维度、高可用的属地人才库，实现区域人才数据有机融合与高效应用。 3.2.3特色基础库建设 在完善法人库、人才库等基础数据库建设的基础上，进一步拓展基础库建设维度，通过融合后政务数据以及引入的企业、人才、资讯舆情等各类数据，经过分类、整合、关联、规范化处理，重点梳理出区域政策、资讯舆情、重点项目、产业园区、重点企业等核心数据，构建专业化、精细化的特色基础数据库。通过特色基础数据库建设，为服务应用提供坚实的基础数据支撑。 3.3各类服务资源库建设 3.3.1企业服务资源库 聚焦企业需求，整合企业信息、产业信息、人才信息、服务诉求、资讯等核心数据，遵循统一数据标准，规范数据归集流程，强化数据治理，确保归集数据准确、完整、合规，并明确各数据项的来源、类型、核心字段及格式标准，同时深度挖掘人才与企业、企业与科研成果、企业与政策、企业与舆情资讯等数据的内在关联，建设标准化数据关联系统，打造企业专属服务资源库。 3.3.2人才服务资源库 以人才服务实现为核心，整合各类人才资源，打造人才全周期服务体系，涵盖人才信息管理、求职对接、政策保障、科研成果、科研项目等内容，重点做好个人信息脱敏处理，保障数据安全合规，提升人才数据质量。同步挖掘人才与企业、人才与政策、人才与专利、人才与项目等数据的内在关联，建设标准化的数据关联系统，打造人才服务资源库。 3.3.3政策服务资源库 融合两区政务数据，全面归集各类政策相关数据，重点包括核心政策数据（各类扶持政策、优惠政策、公共服务政策、社会资源配套政策）、政策基础信息数据（政策适用范围、申报条件、申报流程、兑现时限、政策解读材料），同时联动政务数据中项目、审批监管、教育、医疗、住房、就业、社会救助等配套数据，关联企业、人才相关数据（企业信用、人才资质等）。严格遵循统一数据标准，规范数据归集流程，强化数据治理，确保归集数据准确、完整、合规，明确各数据项的来源单位、类型、核心字段及更新频率，构建全方位、多层次、智能化的政策服务资源库。建立政策数据动态更新机制，确保政策数据上下贯通、左右联动、及时迭代，为各业务部门政策执行、评估优化提供精准数据保障，助力提升政策服务效能与政务治理水平。 3.3.4智能招商相关服务资源库 融合投资机构基本信息、投资行业、投资额度、投资阶段维度数据，构建投资机构库，实现投资机构条件筛选、列表聚合展示及单机构多维度详情呈现；融合金融机构基础主体、资质牌照、业务属性、经营实力、分类标签、合作对接等维度数据，构建金融机构库，实现金融机构条件筛选与列表信息聚合展示；融合产业概况、产业链上下游企业分布、产业链城市分布图谱、行业研究报告及关联项目维度数据，构建产业库，实现产业链关联项目统计汇总、单个产业详情展示及关联项目列表查阅；融合专家个人详情维度数据，构建专家库，实现专家条件筛选、列表聚合展示及单专家详细信息呈现；融合智库机构机构基础信息、机构属性分类、研究领域方向、专家团队信息、研究成果资源、合作服务能力、属地及资质信息等维度数据，构建智库机构库。 3.4资源库对外服务 构建“高性能、高可用”的数据服务层，搭建API接口服务与ETL推送服务双模式输出体系。API接口支持按需查询、筛选、调用，满足实时业务需求；ETL推送服务按预设规则批量推送数据至关联业务系统，支撑批量业务处理，同步建立服务监控机制，保障数据服务稳定高效输出。 |
| 2 | 非实质性要求 | 需针对以下全部内容提供清晰的软件或产品功能截图证明材料。 ▲2.1数据集成 需支持整库同步与分库分表同步能力。 ▲2.3存算引擎 需支持对接Mpp数据仓库等作为底层引擎，用户可直接在平台上创建相关任务并对任务进行调度管理。 ▲2.4数据质量管理 需支持数据逻辑准确性校验功能，验证业务逻辑合理性。 ▲2.6API服务网关 需支持API熔断降级策略配置，可根据慢调用比例、异常比例等指标自动熔断异常API，保护系统稳定性。 需支持API服务编排和分组能力，可通过工作流的方式实现复杂场景的API业务流搭建。 |

5、知识底座（一期实施）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | - 知识底座 1.1全域知识空间管理 支持组织知识库与个人知识库双轨并存模式，实现组织资产沉淀与个人能力发展的协同管理。 1.1.1组织知识库 - 支持部门历史文档、脱敏业务案例、政策法规解读及办事指南模板等政务标准资产的分类入库。 1.1.2个人知识库 - 支持管理个人工作文档、备忘笔记、会议纪要、学习资料等。 1.2知识入库 1.2.1知识获取 - 支持手动上传知识文件的功能；同时提供与现有政务系统的对接功能，定期获取或者手动触发获取已经梳理好的多模态知识，保证知识的时效性。 - 1.2.2知识条目管理 - 提供知识库内知识文档/音频/视频/图片的添加、按模态分类管理、列表查询、删除、解析状态及向量化异常重试功能。 - 1.2.3知识处理配置 - 提供文档解析器选择、表格解析规则设置、知识分段策略等配置，优化知识入库效果；提供知识库层级和文档层级的知识处理配置功能，提升知识问答的准确率。 1.2.4文档解析引擎 - 提供内置的、支持多种文档类型（通用、论文、法律等）和自定义表格解析规则的文档内容提取引擎。 1.2.5表格解析规则 - 提供支持自定义表格文件的分段解析规则。 - 1.2.6知识版本管理 - 提供知识版本迭代管理，允许切换生效版本，保障在线知识的准确性与时效性。 1.3知识结构化 提供覆盖文本、图片、音频、视频的全媒体知识处理能力，实现非结构化政务数据的高效沉淀与精准检索。 1.3.1文本与图片处理 - 支持对扫描件、电子海报、传真文件等图片格式进行OCR文字识别，提取可检索文本内容并保留原始版面信息，支持基于识别结果的全文检索与原文定位。 1.3.2音频与视频处理 - 支持自动语音识别（ASR）能力，将会议录音、培训视频、访谈音频等语音内容实时转写为结构化文本；支持通过关键词检索直接定位至音视频文件的具体时间进度，实现跳转播放与片段截取。 - 1.3.3视频理解 - 支持对视频文件进行多模态内容智能理解，可精准解析视频画面、语音、字幕等多维度信息；基于语音识别、画面语义分析、关键帧提取等能力，将视频中的语音内容自动转写为结构化文本，输出可编辑、可检索的文本内容，实现视频信息数字化沉淀，便于知识库检索、查阅与二次利用。 - 1.4知识切片管理 - 1.4.1智能语义切片 - 支持灵活的知识分段策略配置，涵盖知识库级和文档级两种粒度，实现大粒度文档向精细化知识单元的智能拆解； - 1.4.2多维度智能切片适配 - 支持基于语义理解、段落结构、标题层级进行智能分段，同时支持自定义规则进行切片，适配不同政务文档类型的解析需求； 1.4.3切片溯源定位 切片过程应保留原始文档的上下文关联信息，支持片段溯源定位至原文具体位置，确保知识引用的完整性与准确性； 1.5知识向量化 1.5.1多模态知识向量化 支持将文本、图片、音频、视频等多模态知识内容转化为高维向量表示，构建统一的向量索引空间；支持批量文档批量向量化，提升文档向量化速度。 1.5.2模型向量化适配 支持多种向量化模型适配，包括但不限于通用语义模型、政务领域微调模型等。 1.5.3异常告警 支持异常检测与自动重试机制的功能，对解析失败或向量化异常的条目进行隔离告警与人工干预入口，保障入库流程的完整性与可靠性。 1.5.4向量更新 根据知识库动态调整，提供向量删除、增加等功能，保障数据的一致性，提升问答的准确性与及时性。 1.6知识打标 1.6.1智能语义标签 支持在知识条目及片段层面进行智能预标注的功能，支持手动修改与调整。 1.6.2知识标签生效 支持基于制定标签进行知识检索与问答的功能，提升知识获取效率与结果准确性。 1.6.3知识问题标签 支持根据知识片段智能生成该知识片段可回复的问题，支持手动修改与调整； 1.7知识图谱构建 构建面向政务领域的智能化知识图谱体系，实现非结构化政务文档的结构化解析与语义关联。 1.7.1实体构建 支持从政策文件、法律法规、办事指南、历史案例、问答记录等多类型数据源中自动抽取实体、关系与属性，构建覆盖组织机构、政策法规、业务流程、权责清单、高频事项等核心政务要素的知识库。 1.7.2可视化图谱查看 基于知识的学习结果，自动化构建知识图谱，展示识别到的所有实体与关系信息。 1.7.3图谱检索 支持自然语言问句的语义解析与图谱路径查询，提供精准答案定位、关联知识推荐与多跳推理问答功能。 1.7.4图谱更新 支持当底层知识库内容发生变更时，自动触发图谱节点与关系的增量更新，确保图谱与源数据的一致性。 1.8专家知识中心 构建专家知识维度的权重体系，确保组织知识库中权威内容的高效识别与精准分发。 1.8.1专家角色认证 支持按业务领域（如政策法规、行政审批、信息技术、财务管理等）自定义专家席位，由管理员审核并授予专属认证标识，实现专家资质的数字化管理。 1.8.2高权重分发 支持将专家维护的知识内容在搜索结果中高置顶，并附带“权威认证”可视化标识。 1.8.3知识纠偏权限 支持专家对普通成员发布知识的标注、勘误及合并权限的功能，确保组织知识库内容的准确性与专业性。 1.8.4专家看板 支持记录专家个人贡献度、知识被引用量及问答采纳率等核心指标的功能，形成专家价值量化评估体系。 1.9知识审核 实现全生命周期、多角色协同的知识内容审核管控能力，确保政务知识库内容的权威性、准确性与合规性。 1.9.1审核管理 支持知识从创建、编辑到发布、下架的全流程审核管理，支持审核人员对待审知识进行逐条审阅，审核通过或退回修改。 1.9.2审核标准管理 支持进行知识多版本管理，允许版本切换，保障知识内容的实时性与准确性。 1.9.3非标准名称识别 针对知识库内同一主体存在全称、简称、别名、俗称、缩写等多类表述形式不一致问题，提供从文档、图片、视频等数据中智能识别各类非标准名称的功能；支持建立统一名称映射规则库，可自定义配置别名、简称与标准全称的对应关系。支持批量导入名称映射规则、维护别名库，实现存储、检索、展示、导出全流程名称标准化识别与统一转换，消除名称歧义，保障知识库数据一致性、规范性与检索精准度。 1.9.4知识冲突识别 提供同一知识库及跨知识库的知识冲突智能检测，分析新旧政策的差异并输出冲突整改建议，并推送至人工审核完成最终核验。 1.9.5隐私策略配置与管理 支持自定义隐私数据类型，可配置身份证号、手机号、银行卡、住址、邮箱、公章、敏感关键词、企业机密信息等识别规则；可针对不同隐私类型分别配置脱敏规则，例如手机号中间4位掩码、身份证号隐藏中间8位等。 1.9.6隐私知识脱敏处理 支持对政务文档中各类隐私知识的精准识别与脱敏；支持在保护数据隐私的同时适应不同问答场景需求，并确保脱敏数据保留业务逻辑完整性。 1.9.7知识内容智能审核与处理 提供识别政务文档内容的智能审核功能，并输出知识审核结果，包括但不限于违禁内容的识别，将有疑义的内容推送至人工审核校验与处理。 1.10文档知识归集 提供从非结构化政务文档中自动提取结构化数据的能力，实现散落知识向可管理、可检索数据资产的转化。 1.10.1自定义字段模板 支持根据政务业务场景灵活定义需提取的结构化字段，包括但不限于合同金额、项目参数、有效期、责任主体、审批层级等；支持手动创建模板或上传示例文档由系统自动解析生成模板。 1.10.2自动提取 支持对上传的文档进行自动识别内容语义并提取匹配字段数据，完成结构化自动填充，提升海量政务文件的处理效率。 1.10.3人工审核修正 提取结果支持人工校验和修正，经审核确认后的数据方可正式入库，保障结构化数据的准确性与可靠性。 1.11效果评测 内置专业评测体系，量化评估知识库检索与问答质量，驱动系统持续优化迭代。 1.11.1检索效果评测 支持Top-1/Top-3/Top-K命中率、MRR（平均倒数排名）、召回率等核心指标，精准评估知识检索的准确性与覆盖完整性。 1.11.2问答效果评测 支持忠实度、相关性、召回率、精确度、答案准确性等指标，全面评估RAG问答生成质量，确保政务问答输出的可信度。 1.11.3性能指标 支持采集检索耗时、生成耗时、端到端响应耗时等数据，监控系统运行效率，保障政务场景下的服务稳定性。 1.11.4测评工作流 支持测试集创建、批量测评运行、可视化报告生成等功能，形成"测评-优化-验证"闭环管理机制，支撑知识库运营人员的迭代优化决策。 1.11.5人工反馈闭环 支持人工对检索结果、回答效果的反馈，并将其转化为优化依据，推动知识资产的持续优化。 1.12知识检索与问答 提供基于语义理解的知识检索服务，支持多关键词、自然语言问句、向量化匹配等查询方式，并能够根据相关性、时效性等因素对结果进行排序与筛选。系统应支持跨知识库的联合检索与结果去重。 1.12.1搜索界面 提供面向用户的统一搜索界面，支持通过自然语言、关键词、向量等多种方式进行跨知识库的联合检索，并对结果进行相关性排序与去重。 1.12.2检索策略配置 提供后台配置页面，用于管理不同知识库或场景下的检索策略，如设置混合检索（语义+关键词）的权重、过滤条件、召回数量等。 1.12.3AI问答 基于自然语言进行提问，通过关键词、向量、知识图谱共同作用，由模型进行总结并给出答复与引用参考。 1.13知识安全与权限管理 提供原子级对象授权能力，突破传统目录级权限管控局限，实现权限控制颗粒度细化至单个知识单位。 1.13.1单一对象受控 支持对单个文档、单张图片、单段视频等独立知识对象进行精细化授权配置，打破"全开或全关"的粗放式管控模式。 1.13.2多维度角色映射 权限配置支持人员维度、部门、项目组、虚拟组织或特定岗位职级进行灵活映射，适配政务机构复杂的组织架构与业务协同场景。 1.13.3权限组合矩阵 支持区分知识的所有权、管理权、协作权、使用权四类核心权限，满足政务数据分级分类管理与最小权限原则的安全要求。 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

6、支撑平台运行的基础设施服务（按计算资源分一二三期提供服务）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 支撑平台运行的基础设施服务包括核心计算资源、配套辅助计算资源、配套一体机服务及配套互联网出口及电子政务外网互通链路服务，且必须部署在属地。采购方以独享方式使用其中相关计算资源服务设施不少于3年的服务，不可为公有服务（计算资源服务配置由采购人根据系统实际使用情况进行动态支配）。 第一期提供7.5PFlops核心计算资源及100T专用存储服务；1250vCPU、2000GB内存、250TB存储配套的辅助计算资源;提供1PFlops政务一体机及配套基础设施及软件。 第二期新增提供5PFlops核心计算资源服务；新增提供1250vCPU、2000GB内存250TB存储配套的辅助计算资源服务;新增提供1PFlops政务一体机及配套基础设施及软件。 本次招标配套互联网出口及电子政务外网互通服务期限不少于3年。 具体技术要求如下： 一、核心计算资源服务（分一、二期提供服务） 要求供应商通过计算资源调度平台实现国产化计算资源服务端设备的统一调度和管理，形成可供应用灵活调用的一体化计算资源服务平台，能够匹配不同的应用场景，供给单卡/多卡/整机/集群/平台等多种计算资源规格和服务形态。总计提供不少于12.5PFlops计算资源规模的核心计算资源调度平台服务。 核心计算资源平台要求配套辅助计算资源平台管理融合，在硬件层面，部署国产化计算资源服务端设备节点，通过将多个计算节点组成集群，实现计算资源的弹性扩展。 在软件层面，采用适配多种硬件架构的智能计算框架和平台，使其兼容不同类型的AI芯片，支持CUDA、OpenCL等多种计算平台的深度学习框架。其次，利用容器技术和虚拟化技术，实现辅助计算资源和核心计算资源的灵活调度与资源共享，根据政务业务需求动态分配计算资源资源，提高资源利用率。再者，通过智能调度算法，对计算资源一体化平台上的辅助计算资源和核心计算资源统一管理和调度，依据任务类型、优先级和资源需求等因素合理分配计算资源。 整个核心计算资源池整体应分为核心计算资源池计算池和核心计算资源存储池。 核心计算资源计算池：采用全国产化计算资源服务端设备搭建，构成一个逻辑上的统一计算资源资源池，供上层应用进行计算资源卡的细颗粒度调度和使用。 核心计算资源存储池：具备高带宽、低延迟的特性，满足AI推理对存储系统的高性能要求，确保数据快速传输。 1.平台功能要求 核心计算资源平台支持与本项目资源管理平台以及资源管理平台进行无缝集成，具备与上层MaaS平台对接的能力，确保资源调度的高效与灵活性。 1.1核心计算资源池 在核心计算资源场景中，GPU资源的灵活调度和供给需与业务需求深度匹配，本次一体化核心计算资源池针对多租户、多任务混合负载场景，通过虚拟化技术将GPU抽象为统一资源池，支持动态分时复用与优先级抢占。结合智能调度算法，实现碎片资源整合利用，集群综合利用率提升至70%以上，同时支持配额管理、计费计量等功能。 1.2支持主流计算资源卡。AI计算资源调度平台需支持多元化计算资源卡调度能力，支持如百度昆仑芯、沐曦等多种国产化计算资源卡。 1.3支持主流大模型 AI计算资源调度平台需支持DeepSeek、通义千问、百度文心、智谱、元象等多种主流模型，预置上述主流大模型，开放模型下载，同时支持模型一键部署为推理服务。 1.4集群化管理能力 集群需整合多台国产化计算资源服务端设备节点，集群管理功能需支持集群资源的全生命周期自动化管控，包括节点批量纳管、状态监控（健康度、负载）、弹性扩缩容（按任务需求动态增删节点）及故障自愈（自动隔离异常节点并迁移任务）。提供API驱动的资源编排能力，确保集群部署效率与运维成本可控。 1.5核心计算资源节点快速接入能力 为避免人工逐节点配置导致的版本差异与效率瓶颈，需通过预定义镜像实现节点环境快速初始化。包括如下关键能力： （1）预安装固件、系统内核参数调优、AI框架依赖库。 （2）支持硬件异构兼容，通过镜像模板差异化适配不同芯片类型。 1.6存储灵活挂载与跨网络接入 海量训练数据与模型参数需通过高性能存储实现低延迟读写，同时需解决跨VPC数据访问问题。包括如下关键能力： （1）存储挂载自动化：支持CSI（ContainerStorageInterface）标准，自动挂载存储实例至计算节点指定目录，并管理权限与配额。 （2）跨网络互联：集成SDN（软件定义网络）能力，自动创建VPN隧道或专线连接，确保跨VPC存储访问带宽与延迟符合SLA。 1.7集合通信性能测试与多机多卡验证能力 大规模分布式训练依赖高效集合通信（如All-Reduce），需预先验证通信模型性能以避免运行时瓶颈。包括如下关键能力： （1）内置通信基准测试工具，支持多机多卡场景下不同通信模型的吞吐量与延迟评估。 （2）自动生成性能报告，推荐最优通信策略（如梯度同步算法），并检测硬件兼容性问题（如网卡驱动版本冲突等）。 1.8多维度资源调度策略适配复杂场景 需根据任务类型（训练/推理）动态选择调度策略，平衡资源利用率与任务优先级。包括如下关键能力： （1）基础策略：支持Binpack：密集分配任务以提升单节点利用率，适合短时高吞吐任务（如批量推理）；支持Gang调度：保障多节点任务同时启动，避免分布式训练因资源竞争导致的“死锁”；支持亲和性调度：将通信密集型任务调度至同机架/同交换机节点，降低网络延迟。 （2）高级策略：支持策略组合（如亲和+Gang）、自定义优先级规则（如抢占式调度），并通过机器学习预测任务资源需求。 - 2.服务能力要求 - 2.1AI计算集群调度平台 AI计算集群调度平台面向模型底座平台的模型微调、模型评测、模型管理等场景，提供灵活的多机多卡的计算集群服务，集群配备RDMA无损网络支持集群内节点网络互通，并支持挂载AI原生存储，为用户供给专属的核心计算资源，帮助用户快速搭建大模型训练开发平台。 AI计算集群调度平台支持与本项目资源管理平台以及属地资源管理平台进行无缝集成，具备与上层MaaS平台对接的能力，确保资源调度的高效与灵活性。功能要求包括： （1）集群管理：支持AI计算集群的查看、创建、删除；无损网络管理保障集群内高速无损通信，集群间网络隔离。 （2）高性能存储：支持挂载AI原生存储，提供百万级别IOPS和百GBps级别吞吐。 （3）节点管理：支持资源创建、列表查询、操作控制、网络操作、详情查看和存储接入等。 （4）监控告警：支持网络监控（IB网卡、RoCE网卡的流入流出速率）；资源监控（使用量、使用率、功耗、状态等）。 （5）配额管理：支撑集群配额和节点配额。 （6）操作日志：支持查看集群和节点的操作日志，便于审计与运维。 2.2AI计算资源开发工具平台 AI计算资源开发工具平台服务是面向使用人工智能生态服务平台的生态企业的AI工程师的一站式开发模块，功能要求包括： （1）训练任务管理能力：支持训练任务提交、启动、停止和日志查看等； （2）数据管理能力：支持数据集的创建、修改、删除；支持数据上传和下载； （3）模型管理能力：支持模型版本管理，模型部署等操作； （4）框架和算法管理能力：支持TensorFlow、PyTorch等多种框架； （5）应用部署能力：支持将模型部署为在线服务，支持分布式推理。 2.3核心计算资源专属存储服务 用于AI训练过程中的实时数据读写，支持NFS/SMB多协议访问同一份存储空间，实现数据无缝流动。存储空间可根据用户需求进行灵活调整。同时通过VPC隔离、访问白名单、纠删码等机制保障用户数据的安全性。支持多租户管理，通过VPC进行资源隔离。 3、硬件配置要求 整个平台需总计提供不少于12.5PFLOPS的国产化计算资源服务和100TB核心计算资源专用存储的算存一体化服务，预计共需5台国产化GPU服务端设备、12台通用服务端设备和8台网络设备。详细要求如下。 3.1服务端设备 3.1.1核心计算资源节点 为能够提供12.5PetaFLOPS（FP16）国产化核心计算资源的服务能力，需配置国产GPU服务端设备，单台配置如下： （1）基本要求：GPU需使用国产自研芯片； （2）服务端设备：服务端设备MTBF≥30000小时； （3）高度：≥4U机架式服务端设备，可以放入42U标准机柜； （4）GPU：配置≥8卡国产GPU卡，单卡计算资源规模≥280TFlops； （5）处理器：支持≥2颗处理器，符合国家安全可靠测评；单颗处理器主频≥2.7GHz，单颗处理器≥64核心； （6）内存：≥1536GBDDR5内存，提供≥24个内存插槽,服务端设备所有内存插槽必须满配，且各内存条容量规格必须相同； （7）硬盘：配置≥28个2.5寸热插拔硬盘槽位，支持12个NVMe硬盘；≥2块1.92TSATASSD2.5寸系统盘；≥2块3.84TBNVMESSD2.5寸缓存盘； （8）扩展插槽：最大支持≥12个PCI-E槽位； （9）网卡：≥2个25Gb光接口（满配多模光模块），配置一个OCP3.0网卡插槽； （10）Roce卡：配置≥1个双口200Gbps网卡（含光模块），支持RDMA；配置≥1个双口100Gbps网卡（含光模块），支持RDMA （11）电源：支持≥6个3000W热插拔冗余电源；支持≥2个2000W热插拔冗余电源； （12）风扇：支持≥15组高效风扇，N+1冗余，支持动态智能调速； （13）管理功能：BIOS支持中英文界面，独立管理接口，支持SNMP、IPMI，虚拟KVM、虚拟媒体、远程控制、硬件监控等特性； （14）提供所投设备所配备的CPU(中央处理器)原厂出具的密码技术特性企业站点级许可，可调用CPU内置的密码模块或密码协处理器实现SM2/SM3/SM4算法的硬件加速； （15）服务周期：需包含三年维保服务； （16）兼容性：服务端设备需与核心计算资源平台相兼容。 3.1.2核心计算资源管理节点 为实现核心/辅助计算资源一体化平台的资源管理和调度以及统一管理服务平台的部署搭建，需配置6台管理节点服务端设备，单台配置要求如下： （1）CPU：配置≥2颗国产CPU，单颗不少于32个物理核，单核≥2.3GHz； （2）内存：配置≥384GB内存，单根内存条规格不低于32GB； （3）存储：系统盘配置≥2块960GBSSD盘。数据盘配置≥2块1.2TSAS盘； （4）网卡：配置2*双端口25GE网卡，含多模光模块，支持RDMA； （5）阵列卡：选用主流厂商的成熟商用的存储控制器芯片；带有缓存功能的存储控制器需要支持电池保护或电容保护方案，提供掉电保护； （6）电源及配件：配置冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线；配置冗余风扇； （7）关键部件安全要求：关键部件安全要求：CPU符合安全可靠测评要求； （8）服务周期：需包含三年维保服务； （9）兼容性：服务端设备需与核心计算资源平台相兼容。 3.1.3文件存储节点 为满足提供100T核心计算资源存储空间，需配置4台文件存储节点，单台配置如下： （1）CPU：配置≥2颗国产CPU，单颗不少于32个物理核，单核≥2.3GHz； （2）内存：配置≥256GB内存，单根内存条规格不低于32GB。 （3）存储：系统盘配置≥2块960GSSD盘；数据盘配置≥12块8TBsata盘、≥4块7.68TBNVMeSSD盘； （4）网卡：配置2*双端口25GE网卡，含多模光模块； （5）阵列卡：选用主流厂商的成熟商用的存储控制器芯片；带有缓存功能的存储控制器需要支持电池保护或电容保护方案，提供掉电保护 （6）电源及配件：配置冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线；配置冗余风扇； （7）关键部件安全要求：关键部件安全要求：CPU符合安全可靠测评要求 （8）服务周期：需包含三年维保服务； （9）兼容性：服务端设备需与核心计算资源平台相兼容； 3.1.4NAS接入节点 为满足核心计算资源热存储和辅助计算资源温存储间的数据流通交互，需配置2台NAS接入服务端设备，单台配置如下： （1）CPU：配置≥2颗国产CPU，单颗不少于32个物理核，单核≥2.3GHz； （2）内存：配置≥256GB内存，单根内存条规格不低于32GB； （3）存储：系统盘配置≥2块960GSSD盘； （4）网卡：配置2*双端口25GE网卡，含多模光模块； （5）阵列卡：选用主流厂商的成熟商用的存储控制器芯片；带有缓存功能的存储控制器需要支持电池保护或电容保护方案，提供掉电保护； （6）电源及配件：配置冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线；配置冗余风扇； （7）关键部件安全要求：CPU符合安全可靠测评要求； （8）服务周期：需包含三年维保服务； （9）兼容性：服务端设备需与核心计算资源平台相兼容； 3.2网络设备 3.2.125GE接入交换机 针对核心计算资源池，总计配置4台25GE交换机，用于核心计算资源和辅助计算资源间管理和业务流量的接入，单台配置如下： （1）端口：≥48端口25GE光口；≥6端口40GQSFP （2）光模块：≥28个25GE光模块；≥4*40GE多模模块 （3）交换容量：≥6Tbps （4）包转发率：≥2000Mpps （5）电源：实配主机及可插拔双电源 （6）其他：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等路由协议；支持配置回滚； 3.2.2专线接入交换机 针对核心计算资源区域，配置2台专线接入交换机，用于平台外部网络设备（如备份一体机、核心计算资源一体机等）的接入，单台配置如下： （1）配置：交换容量≥1.6Tbps；包转发率≥800Mpps （2）端口：≥48端口万兆光口；≥6端口40GQSFP （3）光模块：≥24个万兆单模光模块；≥24个千兆单模光模块；≥6*40GE多模模块 （4）冗余组件：满配双电源模组、风扇模块 3.2.3千兆接入交换机 针对核心计算资源区域，配置2台千兆接入交换机，用于服务端设备和交换机等内部设备的运维流量接入，方便运维人员远程巡检，单台配置如下： （1）配置：交换容量≥500Gbps；包转发率≥200Mpps （2）端口：≥48个10/100/1000Base-T以太网端口；≥4个万兆SFP+接口；≥4*万兆光模块 （3）冗余组件：满配双电源模组、风扇模块 二、辅助计算资源服务（分一、二期提供服务） 要求辅助计算资源池采用国产安全可信的操作系统搭建，可在平台上提供弹性主机、弹性块存储、弹性负载均衡、弹性IP、虚拟私有资源（VPC）、安全组等服务产品和能力。 要求整个管理平台能够提供统一资源管理、统一网络、统一存储、统一能力开放的管理体系。 （1）统一资源管理，所有物理主机计算资源都由管理平台统一分配调度。 （2）统一网络，虚拟机、裸金属、容器多种工作负载在租户VPC平面实现网络互通。 （3）统一存储，虚机和容器可实现分布式存储资源池以及集中式存储资源共享。 （4）统一能力开放，在IaaS层能力之上，构建统一的接入及调用规范，实现统一接入、管理与运维。 整体分为平台管理区、辅助计算资源区（计算资源池和块存储资源池）、核心边界区、带外管理区和专线接入区。 （1）平台管理区：部署辅助计算资源和核心计算资源的统一管理和调度平台。最大化节省管理资源的消耗，提升项目整体资源的利用率。 （2）辅助计算资源区：采用计算和存储分离的部署模式，分为计算资源池和存储资源两个逻辑分区，计算和存储分离部署模式有利于实现资源的高效利用、灵活扩展与成本优化。其中计算资源池采用高规格CPU和内存机型作为节点，而存储资源池采用高容量机型作为节点。针对常规应用部署所用虚机的存储采用高效块存储（混闪）服务端设备搭建，针对数据库部署所用虚机的存储采用SSD型块存储（全闪）服务端设备搭建。 （3）核心边界区：核心交换机下联平台资源接入交换机，上联互联网/政务外网，配套有符合等保三级防护要求的安全硬件，实现南北向流量的安全防护和隔离。 （4）带外管理区：通过集中接入服务端设备和网络设备的带外管理口，实现硬件设备的统一监控和管理，方便搭建可管理的运维体系。 （5）专线接入区：为外专网和备份一体机接入平台环境提供互联网接口。 - 平台要求 - 1.1平台资源要求 计算资源服务通过部署弹性主机呈现。弹性主机是基于计算及虚拟化技术，将硬件、存储、网络等资源虚拟化为资源池，分割成独立的虚拟服务端设备，提供弹性灵活的主机租用服务。 存储资源采用分布式存储系统，其中SSD块存储（全闪）服务用于支撑数据库、中间件等此类高性能主机的存储需求，高效块存储（混闪）服务于通用性能主机的存储需求。 其主要功能包括： （1）提供按需供给的存储服务。实现异构虚拟化存储服务，整合成统一的存储资源池，客户可灵活配置，满足不同应用需求； （2）提供简单高效的管理方式。自助完成主机块存储的分配、扩容、示范等操作。能够自动分析存储数据的读写IOPS、访问带宽等指标，及时提供监控报警信息。 （3）提供硬件和软件基础设施服务。具体包括：主机，硬盘、网络、租户安全隔离服务，需提供资源管理、业务生命周期管理、用户权限管理和性能告警功能。 （4）提供辅助/核心资源一体化平台南北向流量及东西向流量的情况查询。 南北向流量管理：通过出口防火墙，对平台南北向流量进行安全防护，流量控制，可以通过安全策略和规则，放通或阻断对应的南北向流量。 东西向流量管理：通过安全组、主机安全防护的能力，对平台东西向流量进行安全防护，实现同一租户虚机间的隔离； （5）平台提供主机的快照和定时备份能力。 1.2可迭代要求 平台虚拟化软件需采用稳定可靠的发布版本，在服务期内实现必要的平台升级、及时完成bug修复。 1.3兼容性要求 支持主要服务端设备厂商的服务端设备；支持业界主流虚拟化技术；主机的操作系统，需支持国产操作系统。 1.4管理能力要求 管理平台需对核心计算资源和辅助计算资源均有管理作用。 （1）提供角色创建、修改、删除、禁用功能，支持自定义业务角色，设置角色所具有的操作权限，并将角色管理给相关用户，支持复制/查询角色。 （2）将物理软、硬件资源进行资源池化，对底层故障进行屏蔽，统一管理、调度计算和存储资源。平台应能提供统一资源管理的界面，用户可以根据需要申请对应资源（资源是指服务端设备、虚拟网络、存储、IP等资源），由管理员审批后获得资源，审批环节支持多级审批，并提供集群的统一部署和监控，对平台告警信息提供监控信息。 （3）支持虚拟网络拓扑展示，包括虚拟机、虚拟网卡、虚拟连接的全面网络连接关系拓扑展示。可集群部署与监控，提供部署、配置、管理以及服务的自检和自举。支持在线集群扩容。 （4）提供按组织和资源集查看账单，可以查看组织和资源集的账单总额和账单明细。可提供平台的产品资源管理,包括展示部署产品概览及显示每个集群的详细信息。 （5）当整个平台的资源不足时，可新增计算资源，能自动被识别到，并加入到平台的资源池中。平台需对用户使用的资源如虚拟机、存储、IP、虚拟网络等资源的使用做到精细化管理并提供统计分析功能。可对用户开通的服务进行计量计费，按月度、季度、年度向用户提供完整的记账单。 1.5高可用和高可靠要求 需支持多租户模式，支持灵活配置不同租户之间资源隔离以及共享，按用户及角色对各功能和数据的访问权限进行设置； 可提供集群、节点的资源、网络等的可视化监控，包括资源使用量、运行情况、健康状况等的监控与报警功能； 平台核心管理和调度模块提供自动容灾功能，具体容灾功能需包括：虚拟机热迁移，当平台中的虚拟机所在的物理服务端设备需要维护升级时，能够实时的迁移到其它硬件设备上运行，而虚拟机中的服务不应停止；虚拟机高可用，平台应能够提供虚拟机高可用机制，当应用配置了高可用之后，应用虚拟机或虚拟机所在的物理机出现宕机情况时，平台应支持自动切换至另外的虚拟机或其他物理机上，保证应用可用性，整个过程切换可不依赖共享存储。 业务可用性：即每年实际可用时间/(实际可用时间+不可用时间)，大于等于99.95%。（每年不可用时间小于4.4小时）； 数据存储持久性：每年完好数据/(完好数据+丢失数据)，大于99.999%； 数据可销毁性：在用户要求删除数据或设备在弃置、转售前必须将其所有数据彻底删除，并无法复原提供数据销毁说明方式； 数据私密性：应有加密或隔离等手段保证同一物理资源池的用户数据互不可见； 数据知情权：数据存储位置和使用的知情程度要求提供数据存储、备份的物理位置； 数据可审查性：在必要的条件下由于合规或是安全取证调查等原因可以提供相关的信息：如关键组件的运行日志。面向政务用户，将包括：遵守国家相应的法律法规，配合政府监管部门的监管审查，供应商应能提供计算平台关键组件的运行日志实例。 服务计量准确性：能按用户实际的购买量或者使用量计费能提供服务端设备主机服务计量准确性测试报告； 运维保障能力：7×24小时运行值班监控，专门配属具备多年平台维护经验的运维人员，应支持电话、网上值班等响应方式。 2、服务能力要求 2.1弹性主机 弹性主机产品，基于计算及虚拟化技术，将硬件、存储、网络等资源虚拟化为资源池，分割成独立的虚拟服务端设备，提供弹性灵活的主机租用服务。功能要求如下： （1）支持多种操作系统：弹性主机支持主流的国产操作系统，同时支持自定义个性化模板。 （2）支持多种规格：弹性主机规格为虚拟机的配置模板，配置模板定义了虚拟机的CPU数量、内存容量、磁盘容量等服务端设备的必要参数。支持根据不同需求选择标准配置或自定义配置，动态升级vCPU和内存配置。同时支持从两个维度扩展业务服务能力，一个维度是在现有主机上扩展vCPU、内存、磁盘，支持对CPU和内存的升级与降级操作，支持增加、减少磁盘和带宽，另一个维度是在弹性负载均衡支持下按现有主机规格扩展主机数量，可以通过API和控制台创建、销毁主机实例。快速提升业务服务能力，数据盘通过分配块存储服务绑定到主机，为主机提供存储资源。每个主机可绑定多个块存储。可以在平台的控制台上通过可视化的图形界面进行主机规格的选择和定制。 （3）支持快照功能：快照用于捕捉硬盘在某一个时刻的状态，未来可以随时恢复到这个状态。可以采用快照方式备份当前使用的弹性主机。提供主机的动态升级、快照备份、性能监测分析、异常告警、日志管理等功能。支持对运行或停止状态的主机生成快照，应提供分钟级别快照回滚功能。备份方式支持全量快照和增量快照，同时还支持定义周期性自动快照。 （4）支持自定义镜像：通过创建自定义镜像，可以将一台虚拟机的操作系统、数据制作成自定义镜像，再通过自定义镜像创建多台虚拟机，快速复制系统环境。平台支持将本地镜像上传并制作成自定义镜像，便于现有工作环境向主机环境进行迁移。自定义镜像可帮助快速获得已部署运行环境或软件应用的虚拟机，满足建站、应用开发、可视化管理等个性化需求，让虚拟机即开即用，省时方便。 （5）支持配置动态伸缩：平台支持对主机配置的动态伸缩，通过修改主机初始的规格来修改主机的当前配置，可以修改的主要项包括：内存容量（可增减）、vcpu数量（可增减）、磁盘容量（仅增）。动态升级时先关闭虚拟机，之后再启动时将应用新的规格作为配置模板。 （6）支持故障切换：当一个计算节点发生故障时，系统支持将故障主机上的虚拟机资源自动/手动迁移至正常运行的安全计算节点上。故障切换是指虚拟机在宿主机崩溃时，可以将虚拟机在安全节点重新启动并恢复。 （7）支持在线迁移：允许运维管理员登录运维管理平台，针对用户的虚拟机执行迁移操作。迁移是在线热迁移，迁移中不需要关闭用户业务主机，保证了业务连续不中断。在迁移过程中，目的主机会与源主机建立通信通道，用于接收源主机发送过来的数据；而虚拟机处于共享存储之中，使虚拟机在迁移时不需要关闭电源且业务不中断。 （8）支持网络组隔离：平台支持通过VLAN技术实现网络隔离，保证了各租户平台资源和数据的隔离和安全。VLAN划分通过建立不同的虚机子网，同一个子网中的数据交互被封装在同一个隧道中进行相互通信，从而实现了各个网络之间的隔离。 （9）支持安全组功能：安全组是一种针对主机的虚拟网卡上行和下行流量的安全防护功能。主机的所有数据流量都是通过虚拟网卡进出的，安全组包含一组白名单安全组规则，一个安全组规则允许某一特定数据包流入、流出虚拟网卡。而且与一般的平台不同，这里的安全组针对的是某一个虚拟网卡，而不是一个主机，主机如果有多个虚拟网卡，可以针对每个虚拟网卡来设置安全组，这样可以实现更加细粒度控制安全。 2.2弹性块存储 弹性块存储提供持久化的、独立于主机生命周期的、高可用的块存储设备服务，弹性块存储可挂载在任意一个运行中的主机上。弹性块存储可结合弹性主机使用。 （1）管理功能：弹性块存储的创建、名称修改；加载到主机、从主机卸载 （2）高可用：采用分布式、多副本冗余架构，支持高可用，损坏一个节点，不影响提供数据服务，不影响数据安全的功能 （3）动态扩展功能：支持通过控制台实现弹性块存储容量的动态扩展 （4）快照与恢复功能：支持弹性块存储任意时刻的快照功能，含快照制作，快照回滚 （5）API支持：可以通过API和控制台创建、销毁弹性块存储实例 （6）可用性要求：整体架构采用分布式、多副本全冗余架构，避免单点故障；数据可靠性：≥99.9999999%；服务可用性（SLA）：≥99.95%。 2.3虚拟私有服务（VPC） 虚拟私有服务可提供在平台中自行创建虚拟专有网络，灵活配置子网、私有IP地址、路由表、访问控制等；并且可通过VPN将平台中的虚拟专有网络和自有网络进行连接，组成统一的网络。 功能要求如下： （1）子网划分功能：支持用户划分子网，用户可以在子网内设置子网网段、子网网关，不同子网之间的主机需要通过路由交换才可以通信，同一个子网中的主机可以直接二层通信。 （2）通过安全组实现服务端设备之间的控制访问：在定义安全组时，用户可定义各种访问规则，当主机加入安全组后，即受到这些访问规则的保护。 （3）IPv4/IPv6双栈：在VPC内创建子网时，可开启子网的IPv6功能，在子网内创建的实例（服务端设备等）可具备IPv4/IPv6两个地址。分配的IPV6地址只能内网通信，用户通过购买公网带宽后可与外网进行通信。 （4）网络ACL：网络访问控制列表（AccessControlList）是一种可选安全层，进出方向数据流进行访问控制，可以精确到协议和端口粒度。 2.4弹性IP 弹性IP是基于互联网上的静态IP地址，将弹性IP地址和子网中关联的弹性主机、裸金属服务端设备以及负载均衡进行绑定和解绑，可以实现专有网络VPC中的服务端设备通过弹性IP地址与互联网互通。 功能要求如下： （1）创建弹性公网IP：控制台支持弹性公网IP的创建，创建弹性公网IP支持选定资源池，支持自定义产品的名称。支持选定带宽值。 （2）绑定/解绑资源：用户控制台支持用户将弹性公网IP资源灵活绑定/解绑资源，支持绑定的资源类型包服务端设备ECS、裸金属服务端设备、辅助网卡、负载均衡和NAT网关。 （3）弹性公网IP生命周期管理：用户控制台支持对弹性公网IP实例的生命周期管理，支持创建、删除和搜索。 （4）调整带宽：用户控制台支持调整带宽大小（可以提高带宽也可以降低带宽值）。 （5）查看监控：支持查看弹性公网IP常见指标的监控信息。 2.5NAT网关 为虚拟私有服务VPC内的私网IP提供公网IP地址转换服务，使多个弹性服务端设备ECS等实例可以共享NAT中的带宽、支持EIP端口转发，支持SNAT、DNAT服务。SNAT连接是指由源IP地址、源端口、目的IP地址、目的端口、传输层协议这五个元素组成的集合视为一条连接。 功能要求如下： （1）创建NAT网关：控制台支持NAT网关的创建，单个VPC内只能创建一个NAT网关。支持用户自定义实例的名称和描述。 （2）加入/移出弹性公网IP：用户控制台支持用户将NAT网关加入/移出弹性公网IP，一个NAT网关支持绑定最大10个弹性公网IP。 （3）DNAT规则管理：用户控制台支持用户创建DNAT规则，支持IP映射和端口映射。支持一次性删除多条DNAT规则，支持导入规则（用户提前按格式准备导入表单）。支持在列表页对DNAT规则的搜索。 （4）SNAT规则管理：用户控制台支持用户创建和删除SNAT规则。 （5）NAT网关生命周期管理：用户控制台支持完整的生命周期管理，支持创建、绑定EIP、修改、删除。控制台列表支持搜索功能。 （6）查看监控：支持查看NAT网关常见指标的监控信息，包括入方向带宽、出方向带宽、入方向带宽使用率、出方向带宽使用率、入方向PPS、出方向PPS、入方向流量和出方向流量。 （7）操作日志管理：支持查看用户的操作日志，包括操作人、操作对象和时间等。 2.6弹性负载均衡 弹性负载均衡是对多台主机间实现业务系统流量的自动分配服务，通过流量分发，整个系统的处理能力并提供应用程序容错的能力，消除由于单台主机的故障对系统的影响。 功能要求如下： （1）双栈网络。支持创建IPv4/IPv6双栈负载均衡实例，同时提供双栈公网服务。 （2）端口级负载。支持通过创建多个监听器实现端口级别的流量转发。（UDP协议比较特殊其端口可以和TCP，HTTP，HTTPS的端口重复） （3）会话保持。用户可针对负载均衡服务监听器开启会话保持功能，针对7层（HTTP协议或HTTPS协议）服务，负载均衡系统是基于cookie的会话保持；针对4层（TCP协议或UDP协议）服务，负载均衡系统是基于IP地址的会话保持。 （4）转发策略。支持对HTTP和HTTPS类型的监听器设置转发策略，通过域名或URL对流量进行转发。 （5）轮询策略。用户设置负载均衡监听器转发策略时，可选择加权轮询、加权最少连接、源IP三种模式。 （6）健康检查。支持用户自定义健康检查方式，支持自定义检查间隔、最大重试次数、超时时间，负载均衡根据预设的健康检查规则定时检查后端主机是否正常运行，一旦检测到主机为非健康状态，则不会将访问流量分派到这些非健康主机。当实例恢复正常，则再次添加到后端主机组中提供服务。 （7）高可用。支持后端ECS跨子网高可用。支持中间件、数据库以及其它各种网络服务，满足不同业务场景的要求，可用性达到99.95%。 （8）证书管理。支持证书管理功能。 （9）重定向。支持HTTP监听器重定向至HTTPS监听器，保证业务建立安全连接。 （10）访问控制。支持给监听器设置访问控制，通过添加白名单和黑名单的方式控制访问负载均衡监听器的IP。通过白名单能够设置允许特定IP访问，而其它IP不许访问；通过黑名单能够设置允许特定的IP不能访问，而其它IP允许访问。 （11）获取客户端IP。支持创建监听器时获取客户端IP。针对7层（HTTP协议和HTTPS协议）服务和4层（TCP协议）服务，默认开启获取客户端IP。 2.7安全组 安全组是一个逻辑上的划分，由同一个地域内具有相同安全保护需求并相互信任的主机组成。安全组用来实现安全组内和组间虚拟机的访问控制，加强虚拟机的安全保护。安全组创建后，用户可以在安全组中定义各种访问规则，当虚拟机加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。安全组默认出方向放行，并且组内主机可相互访问。 功能要求如下： （1）安全组提供以下具体功能。创建安全组、修改安全组名称、删除安全组、克隆安全组、编辑标签、添加安全组规则、导入规则、导出规则、编辑安全组规则和删除安全组规则。 （2）用户在创建弹性主机时，会自动分配默认安全组，可根据需求进行修改。 （3）在网络互通的情况下生效。若主机属于不同专有网络VPC，但同属于一个安全组，则此安全组不生效。 （4）安全组创建后，可以在安全组详情中添设出方向、入方向规则，这些规则会对安全组关联的主机出入方向网络流量进行访问控制，当主机加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。 3、配套硬件要求 为满足本次项目应用平台的部署需求，整个平台需总计提供不少于2500vCPU、4000GB内存和500TB块存储（其中SSD盘50TB）的服务资源，预计共需23台服务端设备和11台网络设备，硬件详细要求如下。 3.1服务端设备 3.1.1管理节点 为实现核心/辅助资源一体化平台的资源管理和调度以及统一服务平台的部署搭建，需配置6台管理节点服务端设备，单台配置要求如下： （1）CPU：配置≥2颗国产CPU，单颗不少于32个物理核，单核≥2.0GHz； （2）内存：配置≥256GB内存，单根内存条规格不低于32GB；内存保护支持ECC，支持Chipkill/高级ECC技术、内存镜像技术和内存热备技术。 （3）存储：系统盘配置≥2块480GBSSD盘。数据盘配置≥2块8TBsata盘、≥2块3.84TBSSD盘； （4）网卡：配置2*双端口10GE网卡，含多模光模块，支持RDMA； （5）阵列卡：选用主流厂商的成熟商用的存储控制器芯片；带有缓存功能的存储控制器需要支持电池保护或电容保护方案，提供掉电保护 （6）电源及配件：配置冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线；配置冗余风扇； （7）关键部件安全要求：关键部件安全要求：CPU符合安全可靠测评要求 （8）服务周期：包含三年维保服务 （9）兼容性要求：服务端设备设备与管理平台软件兼容 3.1.2计算节点 总需配置不少于8台计算节点，单台配置要求如下： （1）CPU：配置≥2颗国产CPU，单颗≥32个物理核，单核≥2.0GHz； （2）内存：配置≥512GB内存，单根内存条规格不低于32GB。 （3）存储：系统盘配置≥2块960GSSD盘； （4）网卡：配置≥2*双端口10GE网卡，含多模光模块，支持RDMA； （5）阵列卡：RAID卡：选用主流厂商的成熟商用的存储控制器芯片；带有缓存功能的存储控制器需要支持电池保护或电容保护方案，提供掉电保护 （6）电源及配件：配置冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线；配置冗余风扇； （7）关键部件安全要求：关键部件安全要求：CPU符合安全可靠测评要求 （8）服务周期：需包含三年维保服务 （9）兼容性要求：所投服务端设备设备须与所投管理平台软件兼容 3.1.3SSD块存储（全闪）节点 为能够满足提供56T可用SSD块存储的服务能力，总需配置不少于4台全闪块存储节点，单台配置要求如下： （1）CPU：配置≥2颗国产CPU，单颗不少于32个物理核，单核≥2.5GHz； （2）内存：配置≥256GB内存，单根内存条规格不低于32GB。 （3）存储：系统盘配置≥2块960GSSD盘。数据盘配置≥12块3.84TBPCIENVMeSSD盘； （4）网卡：配置≥2*双端口10GE网卡，含多模光模块，支持RDMA； （5）阵列卡：选用主流厂商的成熟商用的存储控制器芯片；带有缓存功能的存储控制器需要支持电池保护或电容保护方案，提供掉电保护 （6）电源及配件：配置冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线；配置冗余风扇； （7）关键部件安全要求：关键部件安全要求：CPU符合安全可靠测评要求 （8）服务周期：需包含三年维保服务 （9）兼容性要求：服务端设备设备须与管理平台软件兼容 3.1.4高效块存储（混闪）节点 为能够满足提供500T可用高效块存储的服务能力，总需配置不少于5台混闪块存储节点，单台配置要求如下： （1）CPU：配置≥2颗国产CPU，单颗不少于32个物理核，单核≥2.5GHz； （2）内存：配置≥256GB内存，单根内存条规格不低于32GB。 （3）存储：系统盘配置≥2块960GSSD盘。数据盘配置≥30块12TBsata盘、≥6块3.84TBPCIENVMeSSD盘； （4）网卡：配置2*双端口10GE网卡，含多模光模块，支持RDMA； （5）阵列卡：选用主流厂商的成熟商用的存储控制器芯片；带有缓存功能的存储控制器需要支持电池保护或电容保护方案，提供掉电保护； （6）电源及配件：配置冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线；配置冗余风扇； （7）关键部件安全要求：CPU符合安全可靠测评要求； （8）服务周期：需包含三年维保服务 （9）兼容性要求：所投服务端设备设备须与所投管理平台软件兼容 3.2网络设备 3.2.1核心交换机 针对辅助/核心资源一体化平台，总需配置2台核心交换机，辅助计算资源池和核心计算资源池可通过核心交换机进行业务和数据的交互，单台配置如下： （1）配置要求：交换容量≥100Tbps，转发性能≥26000Mpps。 （2）实配双主控，冗余电源； （3）≥1*48端口10GE以太网光接口板；≥20*10G多模模块≥8*10G单模模块； ≥1*36端口40GE以太网光接口板；≥24*40G多模模块≥4*40G单模模块 （4）功能要求：适配L3VPN、IPV6等功能。 （5）硬件架构：整机支持接口卡槽位数≥4个。 （6）自主可控：CPU、网络处理转发芯片为国产芯片。 （7）路由功能：支持策略路由、路由策略和路由负荷分担，支持静态路由、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、IS-ISv4、IS-ISv6、BGP、BGP4+路由协议。 （8）服务要求：提供三年原厂硬件质保服务和软件升级服务。 3.2.2万兆接入交换机 针对辅助/核心资源一体化平台，总需配置不少于4台万兆接入交换机，用于管理区、计算资源区和块存储区的管理、业务和存储流量的接入，单台配置如下： （1）交换容量≥1.6Tbps，包转发率≥800Mpps； （2）≥48端口万兆光口；≥6端口40GQSFP （3）实配主机及可插拔双电源，含24个10G多模光模块，6个40G多模光模块，VxLAN； （4）CPU（处理器）、转发芯片均为国产芯片； （5）支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等路由协议； （6）支持配置回滚； 3.2.3专线接入交换机 针对辅助/核心资源一体化平台，总需配置2台专线接入交换机，用于平台外部网络设备（如备份一体机、核心计算资源一体机等）的接入，单台配置如下： （1）交换容量≥1.6Tbps，包转发率≥800Mpps； （2）10GE光口≥48个、40GE光口≥6个； （3）实配主机及可插拔双电源，含8个10G单模光模块，12个千兆单模光模块，6个40G多模光模块，VxLAN； （4）CPU（处理器）、LSW（转发芯片）均为国产芯片； （5）支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等路由协议； （6）支持配置回滚； 3.2.4带外管理交换机 针对核心/辅助资源一体化平台，总需配置2台带外管理交换机，用于服务端设备和交换机等服务内设备的运维流量接入，方便运维人员远程巡检，单台配置如下： （1）交换容量≥500Gbps，包转发率≥200Mpps； （2）千兆电口≥48个，10GE光口≥4个； （3）实配主机及可插拔双电源，含≥4个10G多模光模块； （4）CPU（处理器）、转发芯片均为国产芯片； （5）支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等路由协议； （6）支持配置回滚； - 三、政务智能体一体机服务（分一、二期提供服务） - 提供4台政务核心计算资源一体机，政务核心计算资源一体机部署于业务现场，使用专线的方式接入核心/辅助资源一体化平台，以此实现一体机与核心计算资源中心的模型同步。 1.单台需提供不少于0.5PFlops计算资源规模，单台硬件配置要求： （1）中央处理器（CPU）：至少2颗CPU，单颗CPU>32核处理器国产化CPU。 - （2）内存（RAM）：单块内存≥32GB，总计≥512GB。 - （3）存储（Storage）：系统盘至少2块*240G2.5英寸SATASSD，用于安装操作系统和基础软件；数据盘至少2块*3.84T2.5英寸SSD，用于存储本地业务数据、模型文件及日志。 - （4）阵列卡：至少配置2G缓存SAS12GRAID卡，提供数据冗余和性能提升。 - （5）图形处理器（GPU）：单卡≥64GB，总计不低于256G国产化GPU卡。 - （6）电源：至少4个*2000W电源模块，采用冗余设计，保证设备稳定供电。 - （7）物理规格：机箱适合标准机柜部署。 - （8）网络：≥2个千兆电口，≥2个万兆光口，含模块。 2.软件要求： （1）操作系统：搭载国产操作系统，符合信创要求。 （2）模型配置：需至少预置优化32B大语言模型、嵌入模型、重排模型、语音识别模型等，形成完整的AI能力栈。 （3）性能要求：单台一体机可支持15个并发会话，模型上下文处理长度达4-8万字，首字响应时间控制在2-4秒以内，平均响应速度≥15token/秒，能够为一线业务人员提供流畅、高效的智能辅助体验。 3.能力要求： （1）底层环境安全：搭载国产操作系统，提供安全、稳定、可控的底层运行环境，适配各类国产硬件与软件组件。 （2）开发与调度能力：部署智能体应用开发中台，支持多智能体协作、任务编排与能力调度，实现政务智能体快速开发、部署与迭代。 （3）预置模型：预置Qwen3-32B、bge-m3、bge-rerank-v2-m3、funasr等国产主流模型，全面覆盖语义理解、语音识别等政务核心应用场景，提升智能体应用适配性。 （4）高并发与响应保障：支持高并发任务处理，具备15路并发、4-8万字上下文处理、秒级首字响应及稳定token输出能力，满足政务办公高频、高效的应用需求。 （5）配套管理工具：提供模型管理、服务编排、资源监控等配套工具，实现智能应用全生命周期管理，提升平台可运维性与用户体验。 （6）硬件资源统筹：实现对一体机内GPU、内存、存储等硬件资源的统一纳管与动态分配，提升资源利用率。 （7）任务调度管理：支持对智能体任务、模型推理等服务进行本地资源调度与任务队列管理，确保任务有序高效执行。 （8）负载均衡适配：根据任务优先级与资源占用情况，自动进行计算资源分配与负载均衡，避免资源闲置与过载，保障系统稳定运行。 （9）运维监控告警：提供本地资源监控、性能分析与异常告警功能，支持运维人员实时掌握设备运行状态，快速处置各类异常问题。 （10）安全隔离管控：支持对一体机内多智能体应用与模型服务进行资源隔离与权限管控，确保不同部局、不同任务互不干扰，保障系统安全稳定。 四、互联网出口及电子政务外网互通服务（分一、二、三期提供服务） 提供不少于3年互联网出口及与政务外网互通的链路服务。 1.提供三条不同运营商的不低于500M带宽互联网服务； 2.提供与政务外网带宽不低于2G双平面的互通服务 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

7、运维管理中心（分一二三期实施）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 构建统一运维管理平台，实现对应用、智能体应用开发平台、数据底座、模型底座及基础设施（辅助计算资源中心/核心计算资源中心/政务推理一体机）资源的运维管理，提供概览统计、详情查看、监测告警等可视可管能力，全面展示系统的整体情况；可以实现对智能体应用程序、操作系统、数据库等服务组件进行集中监测、管理、维护、优化，支撑和实现对基础设施、数字底座、其他第三方产品或应用进行集中监测和管理，支持的监测对象包含计算/存储/网络设备基础设施、操作系统数据库、容器、中间件、第三方应用等。上述所有建设内容在竣工验收后均须提供3年服务。具体要求如下： 1、业务应用采集和监控（第一期实施） 1.1站点采集与监控 站点监控属于会话层的监测，主要是检查用户或第三方访问系统提供的服务是否正常、域名是否可以解析、证书是否有过期风险等。涵盖的监控功能包括： （1）站点监控：系统支持添加业务核心的URL访问地址（如用户登录等）、设置检查周期、重试次数、超时时间等参数，定时模拟用户访问发起业务探针，并判断响应结果是否正常。并支持HTTPGET/POST请求方式，支持添加请求头和查询参数，支持自主定义正则表达式判断响应消息是否符合预期等功能，适配各种业务场景。 （2）域名/证书有效期监控：系统在用户添加URL监控后，自动完成域名解析、证书有效期解析，并在证书过期前7日告警提醒，解决证书有效期容易遗忘造成的业务中断。 系统支持便利的监控添加和查看导出等操作，包括： ①添加监控：用户可自主添加、编辑、删除服务地址； ②展示查看：支持列表方式查看站点健康状态、url地址、协议类型、所属群组、探针配置（建个、重试次数、请求超时时间、请求方式）、响应内容等。支持点击某个站点查看详情，包括基本信息、当前告警名称、严重性、触发时间、持续时间、累计次数等。支持状态码、响应时间、下载速度等核心指标的趋势曲线展示，支持同比环比对比。支持点击数字类指标查看曲线趋势 ③导出操作：支持导出站点健康情况； ④便利性设置：支持自定义列表可见列,支持过滤筛选、查询等、自定义分组等。 1.2应用进程采集与监控 业务要提供服务离不开应用程序，系统可以将操作系统上运行的进程、端口呈现给用户，用户可以自主选择哪些进程、端口与本业务相关，挑选进程端口定义应用。监控范围包括：进程/端口异常时系统自动触发告警。 通过在操作系统上部署agent完成应用进程数据的数据采集，用户在系统操作页面添加、查看监控，包括： （1）添加/编辑监控：用户可自主添加、编辑、删除业务应用；支持在某个应用的基础上克隆应用，少量字段修改即可快速添加新应用。添加监控选择所属操作系统后，系统自动提示该操作系统上监控的端口和进程，供用户绑定。用户也可以选择该应用依赖的中间件和数据库，构建关联关系。 （2）展示查看：支持列表方式查看健康状态、IP地址、应用版本、所属操作系统、应用描述等。 支持点击某个应用查看详情，包括基本信息、当前告警（名称、严重性、触发时间、持续时间、累计次数等）、关联端口进程的运行情况（运行用户、命令行、描述等）、关联中间件的运行情况（类型、版本、告警状态）、关联数据库的运行情况（类型、版本、告警状态）。用户可以自主开关告警规则。支持告警历史按筛选过滤（名称、严重性、时间、告警状态）、批量操作、导出、设置可见列。支持用户自主选择一个或多个指标形成曲线图，支持曲线同比环比和时间范围选择。支持点击数字类指标查看曲线趋势 （3）导出操作：支持导出列表； （4）便利性设置：支持自定义列表可见列。支持过滤筛选、查询等、自定义分组等。 2、软件资源采集与监控（第一期实施） 包括应用正常运行需要访问的中间件、数据库的监控，以及承载应用进程/中间件/数据库的操作系统监控 2.1中间件数据库监控 应用进程多数都会使用中间件提升效率、使用数据库存储数据。系统支持应用进程与数据库、中间件依赖关系的绑定，从而快速分析数据库中间件故障时对上层应用/用户体验的影响。监控范围包括数据库连接数、表空间、会话数、锁情况、内存分配使用情况、CPU使用情况、进程数、请求数、队列情况等（每种数据库中间件功能不同关注指标也会不同）。 在被监控的操作系统上部署agent负责中间件和数据库指标的采集和上传。用户在系统操作页面添加、查看监控，包括： （1）添加/编辑监控：用户可自主添加、编辑、删除中间件和数据库；选择所属操作系统后，用户需要填写监控的必要信息（如中间件数据库的服务端口、只读用户名密码等）。系统提供测试按钮测试用户填写信息的正确性。在用户对业务侵入式监控（需要开启端口监听、修改配置、重启业务等）敏感，也可以在操作系统上监控中间件数据库的进程端口完成非侵入式监控（对应用无任何影响）。 （2）自动发现和识别：系统自动发现操作系统上是否存在常见的数据库、中间件，提醒用户配置监控。 （3）展示查看： 列表查看：支持列表方式查看健康状态、IP地址、类型、版本、所属操作系统、监控端口等。 总览查看：支持总览方式查看所有中间件/数据库的统计情况，包括设备厂商/类型分布、设备状态统计（正常、异常、告警）、告警等级分布统计（紧急、严重、普通、预警）、当前正在发生的告警明细、7日累计告警分布等，支持过滤筛选。 明细查看：支持点击某个对象查看详情，包括基本信息、当前告警（名称、严重性、触发时间、持续时间、累计次数等）等。用户可以自主开关告警规则。支持告警历史按筛选过滤（名称、严重性、时间、告警状态）、批量操作、导出、设置可见列。支持用户自主选择一个或多个指标形成曲线图，支持曲线同比环比和时间范围选择。支持点击数字类指标查看曲线趋势 （4）导出操作：支持导出列表 （5）便利性设置：支持自定义列表可见列。,支持过滤筛选、查询等、自定义分组等 2.2操作系统监控 无论是应用进程，还是中间件数据库，均要运行于操作系统上。系统支持国内外主流操作系统的监控。监控范围包括：可用性、cpu/内存、磁盘、文件系统、流量、进程等维度的监控。 在被监控的操作系统上部署agent负责指标的采集和上传。用户在系统操作页面添加、查看监控，包括： （1）添加/编辑监控：用户可自主添加、编辑、删除操作系统；。用户填写名称、选择操作系统即可。 （2）自动发现和识别：系统自动发现操作系统上是否存在常见的数据库、中间件，提醒用户配置监控。 （3）查看结果： 列表查看：支持列表方式查看健康状态、IP地址、类型、版本、cpu、内存、磁盘等信息。 总览查看：支持总览方式查看所有操作系统的统计情况，包括类型/版本分布、状态统计（正常、异常、告警）、告警等级分布统计（紧急、严重、普通、预警）、当前正在发生的告警明细、7日累计告警分布等，支持过滤筛选。同时以列表的方式展示TOPN性能的操作系统明细，列包含健康状态、ip地址、当前告警数量、cpu使用率、内存使用率、丢包率等。 明细查看：支持点击某个对象查看详情，包括基本信息、当前告警（名称、严重性、触发时间、持续时间、累计次数等）、文件系统占用情况、网卡流量情况、进程监控情况、端口监控情况等。用户可以自主开关告警规则。支持告警历史按筛选过滤（名称、严重性、时间、告警状态）、批量操作、导出、设置可见列。支持用户自主选择一个或多个指标形成曲线图，支持曲线同比环比和时间范围选择。支持点击数字类指标查看曲线趋势 （4）导出操作：支持导出列表 （5）便利性设置：支持自定义列表可见列,支持过滤筛选、查询等、自定义分组等。 3、统一监控管理（第一期实施） 应对大规模、异构环境的监控管理，避免在修改监控定义时逐个设备修改采集、异常标准、告警通知等工作，使用模板体系将配置标准化，同时使用主机继承模板重定义的方式兼顾单资源个性化配置，既解决大多数资源轻量化快速监控的需求，又满足单资源个性化配置的需求。 3.1监控规则配置 （1）监控规则统一化配置。使用模板作为核心载体，将同种被监控资源的监控指标（监控项）、告警判断规则（触发器）、告警严重程度（告警等级）等对象进行封装。管理员无需在单个设备上重复配置，只需在模板中完成一次性的、精细化的定义即可。支持监控指标的增删改查，支持使用数学表达式、逻辑表达式、统计表达式等定义规则表达式。支持告警等级选择，支持变量自定义。在添加监控时直接将资源挂载对应的模板即可。此外支持选择厂商后自动推荐相应的模板，降低模板选择错误概率。系统内置常见软硬件监控模板，满足开箱即用的使用要求。 （2）监控规则个性化配置。在某些场景下，用户不希望用模板的统一标准来完成监控，例如某个业务cpu使用率长期在80%+，而cpu使用率不是该业务的核心关注指标。此时系统开放页面给用户自主定义该操作系统的告警阈值，从而与模板的80%统一告警区分，形成个性化配置 个性化配置包括阈值修改、单个或批量关闭告警项等。 3.2告警规则配置 （1）告警通知管理。系统支持多维度因素结合生成告警通知策略，管理员配置一个告警通知策略的维度包括： ①严重程度：可以选择告警等级，包括紧急、严重、普通、预警，支持单选和多选 ②资源选择：支持类型--群组--资源三级级联选择。一级下拉框支持选择一种或多种类型（如网络设备、AC、物理服务端设备、终端设备、虚拟化、操作系统、中间件、数据库、应用、站点、域名、证书等等）；二级下拉框支持选择一个或多个群组/全部；三级下拉框支持选择某群组的一个或多个资源。从而实现资源打包设置通知人 ③告警抑制：支持在告警发生后是否观察一段时间再通知，从而抑制短期频繁发生/恢复的通知数量，系统内置1/5/10/15/30min等抑制间隔，在抑制时间内恢复不会通知，在抑制时间结束后如仍未恢复会立即通知 告警通知：满足即时通信需求，包括但不限于钉钉、短信等；系统支持各类渠道灵活配置与扩展，可根据不同团队和业务需求，快速对接适配新的通知方式，提升整体响应效率，确保关键告警信息能够实时、准确地触达对应人员，有效保障业务连续性与运维安全。 （2）告警屏蔽管理。在某些场景下（例如3点备份、23号计划网络变更），需要屏蔽告警不产生通知。管理员配置一个告警屏蔽策略的维度包括： ①严重程度：可以选择告警等级，包括紧急、严重、普通、预警，支持单选和多选 ②资源选择：支持类型--群组--资源三级级联选择。一级下拉框支持选择一种或多种类型；二级下拉框支持选择一个或多个群组/全部；三级下拉框支持选择某群组的一个或多个资源。从而实现资源打包设置通知人 ③生效周期：支持指定起止时间单词屏蔽，支持指定每日周期性屏蔽。 3.3告警查看管理 系统提供集中/离散的告警信息展示和处理，分别是： （1）告警集中查看。历史告警是所有设备产生告警的集中展示和管理。支持总览和列表两种展示方式。 总览页面显示告警的统计数据，包括7日/15日/30日的告警发生数、恢复数、恢复率、告警曲线趋势、TOP告警的资源、TOP告警的内容等。 列表页面提供告警明细内容，包括告警描述、严重等级（紧急、严重、普通、预警）、资源类型、告警对象、触发时间、当前恢复状态、持续时长等。支持筛选过滤和关键字查询。支持告警导出、显示列自定义、批量编辑和删除功能。 列表中的单条告警支持点击查看明细，明细包括告警产生对象的基本信息、告警发生时的快照信息、告警通知内容和通知结果等 （2）单设备告警查看。被监控设备提供告警历史标签页，在该标签以列表方式展示该设备的历史告警，包含告警名称、严重性、触发时间、恢复状态、持续时间等。支持筛选过滤和关键字查询。支持单设备告警导出、显示列自定义、批量编辑和删除。支持单条告警点击查看明细。 （3）统计查看。在运维仪表盘、设备拓扑可视化大屏、业务拓扑可视化大屏均使用颜色、数字等醒目样式体现告警情况，详见运维看板章节。 4、展示看板（第一期实施） 4.1运维仪表盘 作为运维管理平台门户登录后的页面，是运维人员日常工作重点关注内容的总结和入口。 （1）资产分布情况 展示安全设备、操作系统、中间件、数据库、站点、域名、证书等各类资产的总数 （2）资产健康情况 通过告警信息进行健康度评估，将告警划分为：紧急、严重、普通、预警等级别，展示各类资产的告警统计，衡量健康度 （3）告警趋势情况 展示7日、15日、30日内资产告警的发生趋势，各种不同类型的资产以不同的曲线展示在一张曲线图，并可以选择告警严重等级、选择隐藏多种资产类型的曲线，从而直观的展示趋势变化。 （4）告警恢复情况 以柱状图展示7日、15日、30日内，每日告警的发生和恢复数值，并计算告警恢复比率，从而直观查看未达到100%恢复率的日期。 （5）正在发生的告警 以时间线展示所有未恢复的告警，支持告警等级过滤和设备类型过滤，掌握当前需要重点关注和处理的任务 4.2设备可视化 通过安全设备的多类信息集中在同一大屏中，实现对IT基础设施运行状态的统一可视化展示，帮助运维团队和管理者实时掌握整个环境是否处于“可控、可用、稳定”的状态，包括： （1）设备类型分布 以安全设备、网络设备等为分类维度，对当前纳管的基础设施进行统计，展示各类设备的总数量以及正常和异常的分布情况。 （2）重点关注设备健康 支持自定义关注设备，在醒目的位置以颜色区分这些设备的健康情况，支持多设备轮播。 （3）硬件异常统计 展示安全设备、网络设备等设备的硬件故障。 （4）设备性能排行 通过TOP榜单形式对设备的cpu、内存指标进行排序展示，用于快速识别负载高、资源占用大的设备。 （5）设备容量排行 通过TOP榜单形式对设备的容量指标进行排序展示，用于快速识别容量不足的设备。 （6）网络拓扑 以拓扑图的方式展示安全设备、交换机、流量情况、带宽使用率，支持缩放和全屏、支持点击设备查看详情。同时支持以卡片墙的方式展示每个设备的健康情况，以不同的颜色标记“正常、异常、告警”状态，并展示分类统计数字。 （7）告警情况 展示今日累计告警情况、近7日/30日未恢复告警明细，提供不同严重等级的统计数字，辅助了解当前系统未解决的风险和问题。 4.3业务可视化 通过将业务资产、操作系统、中间件、数据库、站点、域名、SSL证书、进程、端口、告警、拓扑、性能、用量等多维信息集中在同一页面中，实现对单个业务系统运行状态的统一可视化，帮助运维和业务方实时判断该业务是否处于“可用、健康、可支撑”的状态. （1）业务资源分布 以业务维度对中间件、数据库、操作系统、站点、域名、SSL证书、应用等资源进行分类统计，展示每一类资源的数量和分布情况，用于明确该业务系统由哪些技术组件构成以及整体规模，例如当前业务包含多少数据库、多少站点、多少证书和多少操作系统节点等。 （2）业务信息汇总 展示当前业务的基础信息，包括业务名称、业务类型、创建时间以及当前业务运行状态（如告警中），并以可视化方式标识业务是否存在异常，使运维人员和业务负责人能够一眼识别该业务当前是否处于风险状态。 （3）业务拓扑 以拓扑图的方式展示该业务中各个组件之间的依赖关系，包括负载均衡、Web服务、中间件、数据库以及宿主机之间的调用和连接路径，并用连线表达访问关系、用颜色区分各组件运行是否正常，用于帮助运维人员快速理解业务架构以及当某个节点异常时可能影响的范围。 （4）操作系统统计 对承载该业务的操作系统进行分类统计，展示操作系统的数量、在线状态以及健康率，用于判断该业务运行在多少台主机上，以及是否存在操作系统层面的异常或不健康节点。 （5）基础软件统计 对业务依赖的中间件和数据库进行统一统计，展示各类中间件（如nginx、php_fpm等）和数据库的实例数量、正常数量、异常数量以及健康率，用于快速判断业务基础组件是否存在异常实例或容量风险。 （6）会话层统计 对该业务关联的域名、站点和SSL证书进行统计，展示总数量、正常数量和健康率，用于判断业务对外服务入口是否完整可用，是否存在证书过期、站点异常或域名不可用的风险。 （7）应用层统计 对业务对应的应用进程和端口进行统计，展示进程数量、端口数量、正常实例数、健康率，用于判断业务服务进程是否正常运行、端口是否处于可用状态，从应用层验证业务是否真正“跑起来”。 （8）性能统计 对该业务涉及的各主机进行性能汇总，分别展示每台主机的CPU使用率和内存使用率，用于快速识别资源使用较高的节点，为性能瓶颈分析和容量评估提供依据。 （9）告警与未恢复风险 展示该业务当天累计产生的告警数量，并列出近7日/30日仍未恢复的告警明细，包括告警名称、严重性、关联资源和发生时间，使运维人员能够准确掌握当前业务中尚未解决的问题和风险点。 （10）业务列表与多业务切换 通过“所有业务”区域展示系统中已纳管的业务清单，并支持在不同业务之间切换查看其对应的资源、拓扑、告警和运行状态，从而实现从“全局业务视角”到“单个业务视角”的快速切换与运维分析。 5、代码托管服务（分一二三期提供服务） 依据《南京江北新区城市数字治理中心代码托管实施细则》进行相应代码的托管工作。主要工作包括：所有归属于采购人所有知识产权范围内的代码、数据等内容的收集、编译、确认、归档等服务，及各版本变更的收集、编译、确认、归档等服务 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

8、安全管理中心（分一二三期实施）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供支撑平台运行的相关基础设施须部署在南京江北新区。 提供的服务包括网络安全设备和数据安全设备，服务期3年，供应商承诺3年服务到期后可持续提供原设备服务不少于3年；供应商承诺，提供支撑平台运行的基础服务设备连续运行6年后，基础服务设备所有权无条件归采购人。 网络安全主要针对政务网、互联网之间的边界以及各网络与外部环境的边界，包括边界访问控制、边界完整性检测、边界入侵防范以及边界安全审计等方面。 数据安全主要指政务网、互联网中主机以及应用层面的安全风险与需求，包括身份鉴别、访问控制、系统审计、数据完整性与保密性、备份与恢复、资源合理控制、剩余信息保护、抗抵赖等方面。 上述所有建设内容在竣工验收后均须提供3年服务。 - 网络安全服务（第一期实施） 本次项目满足等级保护三级需求，每年提供等保测评报告，服务设备的清单包括但不限于链路负载均衡、防火墙、流量分析、入侵防御、WAF、数据库审计、日志审计、堡垒机等，所使用设备品牌均要求使用国产品牌。 具体要求如下： 1.1链路负载均衡服务 针对本项目配置链路负载均衡2台，硬件配置如下： （1）硬件规格及性能：国产化平台产品，产品需使用国产中央处理器，内存容量≥64G，硬盘容量4000GB，网络吞吐量≥12Gbps，每秒新建连接数≥16万，最大并发连接数≥2000万；千兆电口≥8个，千兆光口≥8个，万兆光口≥4个。 （2）部署模式：支持路由、旁路部署，以及三角传输。 （3）高可用性：支持AA、AP工作模式，IP地址可在设备间漂移，根据设备状态将流量牵引到主设备；支持包括半连接、全连接会话信息全状态同步。 （4）多合一功能集成：单一设备即可同时支持包括链路负载均衡、服务端设备负载均衡、全局负载、应用加速、智能DNS、单边加速、SSLVPN、IPSECVPN等功能。 （5）L4服务端设备负载均衡：对于源、目的IP相同的UDP访问，可以对每个报文进行分类转发，保证流量负载的均衡性。 （6）服务端设备过载保护：支持服务端设备每秒新建连接和会话数限制，保证分担任务不超过其负载能力。 （7）L7服务端设备负载均衡：通过应用层代理，可解析客户端请求内容，并根据客户端请求头域做内容分发，将访问不同内容的请求代理到相应服务端设备上，并将响应数据代理到对应客户端；例如对图片类、文字类的请求分别转发到对应的图片、文字服务端设备，支持基于Cookie、User-Agent、URL、HTTP头的分担模式。 （8）服务端设备健康检查：支持主动式健康检查，包括ICMP、TCP、UDP、FTP、HTTP、HTTPS、LDAP、NTP、POP3、Radius、SMTP、SNMP以及自定义的多重服务端设备健康检查机制。 （9）应用系统加速：支持并开通TCP连接复用、SSL加速、HTTP压缩、WEB缓存等功能。 （10）全局负载：基于DNS方式，在不同地域数据中心之间实现流量牵引；支持静态就近性、动态就近性、全局可用性、备选IP、最小连接数、最小带宽算法、最小pkt/s算法。 （11）多链路负载均衡：至少支持对16条以上链路进行流量均衡；根据实时访问情况，动态探测每条链路到用户访问服务的目标可达性及延迟信息，并计算出最佳访问链路；随着链路质量的变化可自动调整重新选择最佳发送链路。 （12）支持基于IPv4/IPv6的DNS透明代理，支持TCP加速，提升传输速率，不用在用户终端上安装任何插件和软件即可提升链路访问速度、节省带宽资源。 （13）应用路由：支持常见流媒体、P2P软件、网络游戏、IM、股票软件的检测识别；可将相应流量分配到期望的目标链路，并可进行速率控制。 （14）支持双边加速功能，在两台设备之间保护并且加速广域网上传送的数据；在链路质量不佳时实现广域网安全快速传输功能。 （15）安全功能：标准四层防火墙功能：支持连接状态跟踪，可以根据五元组进行源和目标的基于状态的访问控制，支持时间表功能；具备防四层DDoS攻击能力。 1.2防火墙服务 针对本项目配置防火墙2台，硬件配置如下： （1）硬件规格及性能:采用国产化CPU芯片、平台；网络层吞吐量≥40G，并发连接≥1000万，每秒新建连接数≥16万；千兆电口≥8个，千兆光口≥4个，万兆光口≥4个（含光模块），扩展插槽≥1个，1个Console口，支持液晶屏；冗余电源；支持应用控制功能、URL过滤功能、病毒防护功能、入侵防御功能、威胁情报检测功能。含三年硬件质保、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务。 （2）部署模式:支持路由模式、透明模式的高可靠性部署，可工作于主备、主主模式。 （3）路由协议:支持静态路由、策略路由及动态路由；动态路由应至少支持RIPv1、RIPv2、RIPng，OSPF、OSPFv3，BGP4\4+、ISIS路由协议。 （4）访问控制:支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查。 （5）应用识别与控制:支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于3000种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、数据传输、风险等级等特征分类 （6）网络攻击防护:支持基于不同安全区域防御SYNFlood、UDPFlood、ICMPFlood、IPFlood、FragFlood、DNSFlood、HTTPFlood、NTPQueryFlood、NTPReplyFlood和SIPFlood攻击。 （7）病毒防护:支持HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB/IPTUX七种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3300万，支持样本留存。 （8）入侵防御:支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作。 （10）策略配置:支持在单条策略中启用病毒防护、入侵防御、网址过滤、文件过滤、文件内容过滤、终端过滤等安全功能选项。 （11）共享上网检测:支持共享上网检测功能，支持共享接入检测和共享接入管控功能，可以通过设置管控地址和例外地址优化管控功能，同时支持阻断或告警动作。 （12）SSL解密:支持IPv4和IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议进行解密。 （13）服务端协同：支持与服务端联动，至少实现病毒服务查杀、URL服务识别、应用服务识别、服务沙箱、威胁情报服务检测等功能。 （14）运维管理：支持双系统备份，且在系统切换中可实现配置的自动迁移；可记录不同时间点的历史配置文件。 1.3流量分析服务 针对本项目配置流量分析1台，硬件配置如下： （1）硬件规格及性能：网络层吞吐≥16G，最大并发连接数≥300万，最大新建连接数为≥9万/秒；采用国产化CPU芯片；千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆光口≥2个，扩展插槽≥1个；硬盘≥16TB；冗余电源；支持网页过滤、用户认证、应用控制、内容审计、带宽管理、行为监控分析等功能，提供三年硬件质保和软件版本与协议库升级。 （2）部署模式：支持网关模式、镜像模式、网桥模式及多路桥接。 （3）网址访问审计与管理：根据URL库及URL关键字进行网址访问管理，一条策略实现阻断、记录、告警，方便维护。 （4）应用审计及控制：应用协议库包含的应用数量不低于15000种，其中大模型应用数量不低于3000。 （5）网站分类库：内置网站分类特征库。 （6）外发内容过滤：支持在不安装agent的前提下，外发内容过滤，支持SCP/SFTP应用，支持基于关键字、正则过滤。 （7）流量管理：可以限制P2P、视频等大流量应用的最大带宽上限，减少带宽的浪费；例如可以设定OA、邮件、视频会议等的基本带宽保障，保障关键应用必要的带宽资源。 （8）协议审计：支持对Https审计、ftp审计、telnet审计、DNS审计、SNMP审计、NFS审计、NETBIOS审计。 （9）共享接入：可识别网络中的私接路由或共享wifi的网络行为并配置阻塞策略。 （10）阻塞提示：不同网页被阻塞后会跳转不同的阻塞页面；支持用户完全自定义。 （11）SSL解密：支持对SSH协议的流量进行解密。 （12）用户管理：支持终端用户账号绑定手机号码、微信号，绑定后可以通过手机验证码或微信扫码实现上网快捷登录认证，提高用网便捷性。 （13）镜像流量外发：支持外发镜像流量，作为同环境里的其他旁路设备的数据来源。 1.4入侵防御服务 针对本项目配置入侵防御2台，硬件配置如下： （1）硬件规格及性能：采用国产化CPU芯片、平台，网络层吞吐量≥40G，IPS吞吐≥4G，并发连接≥900万，每秒新建连接数≥25万；冗余电源，硬盘≥1TB；千兆电口≥8个（支持4组bypass），千兆光口≥4个，万兆光口≥4个，1个Console口，1个HA接口，1个MGT接口，2个USB接口；含3年入侵防御特征库升级服务和3年硬件维保服务。 （2）路由协议：产品必须支持静态路由、策略路由及动态路由。策略路由支持用户自定义其优先级，动态路由应至少支持OSPFv2/v3。 （3）IPv6支持：产品必须支持设备接口配置IPv6地址，并可使用IPv6地址管理设备；支持IPv6手动及自动的IP/MAC探测及绑定。 （4）高可靠性：产品必须支持路由模式、透明模式的HA高可靠性部署，可工作于主备、主主模式，会话、用户、配置可实时同步；HA高可靠性部署支持接口联动，某个端口失效（DOWN），属于同一接口组中其他端口都会进入失效状态（DOWN）；HA高可靠性部署支持配置接口权重；支持链路探测。 （5）访问控制：产品必须支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查。 （6）产品必须支持基于IPv4/v6地址、应用的会话限制，限制动作包括每IP新建、每IP并发、所有IP新建、所有IP并发，且可以基于安全域指定限制方向。 （7）应用识别与控制：产品必须支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于2800种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、使用场景、数据传输、风险等级等特征分类。 （8）文件过滤：产品必须支持对应用的文件传输行为进行上传、下载、双向的文件类型过滤，应用至少包含即时通讯、常用协议、文件共享、论坛、博客、网页邮件五种分类。 （9）产品必须支持上传、下载、双向的文件内容过滤；内容过滤支持手工及文件批量导入两种方式进行敏感信息定义；内容过滤至少支持html、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、chm、7z等常见文件类型；文件类型识别基于文件特征而非扩展名，更改文件扩展名后仍可有效识别。 （10）网络攻击防护：产品必须支持基于不同安全区域防御SYNFlood、UDPFlood、ICMPFlood、IPFlood、DNSFlood、HTTPFlood攻击，并支持警告、丢弃、普通防护（首包丢弃）、增强防护（TC反弹技术）、授权服务端设备防护（NS重定向）、普通防护（自动重定向）、增强防护（手工确认）等多种防护措施。 （11）产品必须支持可配置阈值的基于安全域或基于二层接口局域网广播防护，防止局域网内广播和多播数据包泛滥。 （12）入侵防御：产品必须支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作，可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作。 （13）SSL解密：产品必须支持IPv4和IPv6流量的HTTPS协议进行解密，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，并可同时基于安全域、IPv4和IPv6地址进行例外设置。 （14）安全事件分析：设备必须支持威胁地图功能，其中展示传入威胁或传出威胁的TOP5、TOP10、TOP15内容；并支持15分钟、1小时、6小时、12小时、1天、7天等多时间维度筛选。 （15）策略与处置：设备可在单条策略中启用病毒防护、入侵防御、网址过滤、文件过滤、文件内容过滤、终端过滤等安全功能选项。 （16）设备必须支持安全策略的快速检索及基于名称、地址、端口、协议多维度的高级策略检索，支持策略的复制、调序、查询。 1.5WAF服务 针对本项目配置WAF2台，硬件配置如下： （1）硬件规格及性能：采用国产化CPU芯片、平台，2U机箱，冗余电源，硬盘≥4T，千兆电口≥4个，万兆光口≥4个，扩展插槽≥2个。应用层吞吐量为≥4Gbps，HTTP新建连接数≥15000/秒，HTTP并发连接数≥200万/秒。 （2）部署模式：支持在旁路镜像阻断模式下，可配置多组阻断以及镜像口，对检测到的攻击进行旁路阻断，并可指定对端设备MAC地址 （3）安全检测和防护功能：支持产品页面一键断网（禁止访问）功能，在特殊情况下，实现对特定网站的快速下线；支持国密证书和普通证书自适应；支持攻击态势大屏实时展示，可通过产品自带的实时态势监测模块进行攻击态势地图展示，包含对源地址、源地域、目标资产、安全防护攻击类型、攻击趋势、HTTP并发请求及实时事件的动画统计；支持SQL注入、XSS跨站攻击防御策略，支持特征检测与语义分析算法检测；支持防暴力破解功能，可支持频率阈值，动态令牌以及频率阈值+动态令牌等三种方式实现暴力破解防护；支持检测并清洗的攻击类型：IP攻击，TCP攻击，UDP攻击，ICMP攻击，DNS攻击，HTTP攻击等20多种DDoS攻击类型；支持虚拟补丁功能，支持导入Appscan和SecVSS扫描器的扫描结果生成WAF的规则，对此类网站漏洞直接防护；支持轻量级蜜罐防御功能，提供伪造的后台管理系统页面，主动诱使黑客进行攻击，记录攻击行为；支持智能封禁，通过对网站发起的攻击次数、危害级别两个维度进行算法分析与识别，进行智能封禁，并自定义攻击者封禁时间 （4）资产探测：产品具备资产探测功能，提供自动识别资产系统类型和开放端口 （5）非法外联检测：支持非法URL外联检测功能，针对特定外联URL进行监控或阻断，并且支持自定义URL地址 （6）日志分析：支持日志综合统计分析，可对源IP、目的IP、源地域、攻击类型、级别、处理动作、协议类型、客户端设备类型、客户端操作系统、客户端浏览器类型进行综合统计分析，并通过饼图、曲线图及柱图等对分析结果进行图形化统计 1.6数据库审计服务 针对本项目配置数据库审计1台，硬件配置如下： （1）硬件规格及性能：采用国产化CPU芯片，内存≥32G，硬盘≥4T，千兆电口≥8个，千兆光口≥4个，万兆光≥2个，1个Console口，2个USB，扩展槽位≥2个，冗余电源，支持液晶显示屏。SQL峰值处理能力≥25000SQL/S，授权不限制实例数。包含三年软硬件维保服务 （2）数据兼容：支持关系型数据库：Oracle、SQLServer(MSSQL）、DB2、MySQL、Cache、SyBase、Informix、TeraData、PostgreSQL、kafka、ElasticSearchHttp、ElasticSearchJavaAPI、MariaDB； 支持国产数据库：达梦6、达梦7、神州通用、人大金仓、GBase8a、OpenGauss； （3）策略管理：支持数据库用户、客户端IP、客户端主机名、操作系统用户、客户端程序名、访问时间、表名、列名、视图名、触发器名、索引名、序列名、SQL类型、条件值、SQL关键字、响应状态、访问次数、实例名、模式名、影响行数等维度来设置风险策略；支持全局参数设置，从客户端IP、工具名、OS用户、主机名、数据库用户、表、列、SQL关键字组等进行配置；支持防统方策略设置，对医疗行业的统方行为的即时发现并告警；支持内置高风险规则，防范维护人员执行nowhere删除、truncatetable等合法的授权的高危操作检测；支持数据库连接工具白名单功能，自动忽略数据库连接工具访问数据库的默认操作；支持基于CVE的SQL注入、缓冲区溢出漏洞检测。 （4）审计能力：日志内容能够详尽的显示访问行为发生的具体特征，具体信息包括：访问的时间、访问客户端IP、客户端MAC、客户端端口号、源应用程序名、数据库用户、数据库IP、数据库MAC、数据库、操作对象、操作类型、SQL内容、SQL结果内容、执行时长（毫秒）、响应状态、影响行数、返回行数、匹配的策略、风险等级等；支持双向审计、Oracle变量绑定审计，能对双向审计返回结果的敏感数据脱敏处理；支持旁路阻断方式；支持针对通过ssh或者其他方式登录数据库服务端设备所在操作系统后，对数据库进行的操作行为审计。 （5）审计日志信息：支持会话回放功能，还原用户的访问行为；以曲线连接多点的形式展示数据库用户、访问者来源标识、服务端设备IP、操作类型和操作对象的轨迹，通过轨迹图能够定位到具体日志信息；支持实时的网络流量监控，包括抓包、解析、策略匹配、入库、索引多个环节的实时监控，掌握设备的处理能力； （6）产品部署：支持以交换机镜像方式对数据库进行审计分析；支持多探针（Agent），自动部署、统一配置、集中管理及监控，可以安装在CentOS、Redhat、Ubuntu、AIX、Windows、麒麟系统、Suse等操作系统上。可以部署在WEB和数据节点两种方式，在web节点时可以同时监控多个数据库IP，支持抓包压缩，Agent自我保护机制，包括资源使用告警和重启的阈值设置。 1.7日志审计服务 针对本项目配置日志审计1台，硬件配置如下： （1）硬件规格及性能：综合日志处理性能≥6000EPS，日志采集处理均值≥10000EPS。标准2U机箱，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆光口≥2个，扩展插槽≥1个，1个Console接口，冗余电源，硬盘≥8TB。包含，3年硬件维保服务和3年软件升级维护服务。 （2）使用模式：采用B/S模式，无需安装客户端，使用WEB浏览器访问管理中心，浏览器端无需安装Java运行环境。支持chrome浏览。 （3）日志采集与转发：支持通过Syslog/Syslog-ng、SNMPTrap、Netflow、JDBC、Agent日志代理(Windows/Linux)、WMI、远程FTP、远程SFTP、文件共享(SMB、NetBIOS)、文件/目录读取、Kafka、WebService等多种方式完成各种日志的收集功能，支持页面文件导入，支持多行日志采集合并为一行。 （4）资产管理：支持对资产IP地址（含内网IP）的地理信息进行管理，设置单IP及IP段行政区及经纬度，支持地图显示；支持自定义资产类型及资产属性；支持对资产自定义标签，支持对标签内容进行查询和管理。 （5）日志归一化：支持对日志进行归一化处理并保留原始日志，方便用户对关键日志快速定位和事后取证；支持正则表达式、JSON、Key-Value、分隔符4种解析方案，支持日志自动化辅助范化；支持对选中的日志内容自动生成正则表达式来提取日志属性；针对匹配的多条范化策略，系统支持用户手工设置策略匹配优先级，保证最佳范化策略匹配；支持对日志中的源和目的IP地址进行自动补全，补全IP地址的国家、区域和城市等信息 （6）日志交互式分析：系统支持即席在线查询，支持嵌套查询，可针对查询结果任意回退，收敛事件范围；用户可根据需要配置事件显示的字段内容等。查询结果可支持加密导出。系统具备丰富的事件可视化展示能力，具备多种展现手段，至少包括曲线图、面积图、柱状图、水平柱状图、饼状图、环状图、桑基图、关系图、数值图、地图（世界地图、中国地图）、3D地球等等。可以以图形化的方式展示日志属性之间的聚合关系，并支持手动选择日志属性，显示多维事件分析图；属性可增加或减少，且支持图片大小调整；能够在世界地图和中国地图上实时定位事件源/目的IP地址（内网IP）的地理位置；采用机器学习对原始日志进行聚类分析，能够对原始日志结构模式进行自动识别(无须范化)，使审计人员清晰了解采集的日志构成。 （7）日志统计分析：可自定义统计场景，统计的字段条件和时间段以及过滤器等可自由设定；支持将统计结果保存为统计条件、仪表板和报表。 （8）日志综合展现：系统内置仪表板至少包括日志源事件分析仪表板，Windows事件分析仪表板，防火墙仪表板，WEB事件仪表板，威胁情报利用仪表盘、流量分析日志仪表盘、VPN仪表盘等20种仪表盘；仪表板支持自定义创建框架，用户根据需要在框架内添加不同的仪表板组件（数值、折线、面积、柱图、饼图、环状图、地图、组件、URL、文本、图片、列表等），支持组件位置自由摆放，组件大小自由拖曳等。用户可根据需要随时调整已创建的仪表板，编辑仪表板展示条件，调整大小和位置、新增组件等；可针对仪表板的任一元素进行下钻，查看原始日志。 （9）备份归档：支持本地方式进行日志数据的备份与恢复；单机部署模式下支持以FTP/SFTP方式将日志数据进行备份与恢复。 （10）部署模式：支持单一部署，也支持分布式集群部署，支持级联部署。 1.8堡垒机服务 针对本项目配置堡垒机1台，硬件配置如下： （1）硬件规格及性能：采用国产化CPU芯片、平台，标准2U机架式，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，扩展槽≥1个，内置硬盘≥12TB，冗余电源。运维用户无限制；设备采用旁路部署，不得影响业务环境，支持HA双机部署，支持集群部署，支持异地灾备部署 （2）身份认证：支持多因子认证，包括手机令牌、手机短信、动态令牌、国密USBKey、指纹识别等方式；支持使用微信小程序生成动态口令，用于用户双因子认证，实现通过账号密码+动态口令的方式登录堡垒机。 （3）用户管理：系统内置部门管理员、策略管理员、审计管理员、运维员等角色，并支持按模块和功能自定义角色权限，便于管理，用于复杂的业务场景需求；支持角色权限细粒度划分，包括新建部门、安全配置、网络配置、HA配置、端口配置、外发配置、认证配置、工单配置、告警配置、系统风格等权限划分；支持用户信息的批量修改，包括重置密码、移动部门、更改角色、删除网盘数据、解除手机令牌、修改多因子配置、修改有效期、修改登录时间段限制、修改IP限制、修改MAC限制。 （4）部门管理：支持无限级别部门划分，支持对部门设置AB段安全码，AB段安全码由2个管理员保管，可使用AB段安全码对导出的敏感数据进行加密，解密时需要2个管理员同时解密。 （5）资源管理：支持的运维协议包含SSH、RDP、VNC、Telnet、FTP、SCP、SFTP、DB2、MySQL、Oracle、SQLServer、Rlogin、DM、Redis、PostgreSQL等；支持通过应用服务端设备组的方式，实现应用服务端设备的集群功能。支持将多台应用服务端设备配置成一个组，在运维时由堡垒机通过轮询的方式去选择其中一台可用的应用服务端设备承担应用运维服务；支持主机资源批量导入，包括阿里云、百度云、华为云、腾讯云、Ucloud、AWS、Azure公有平台的资源，支持设置优先导入公网和内网IP设置，支持导入同时批量新建标签；支持对MySQL、Oracle和达梦数据库的访问操作进行控制，可基于库、表、命令实现对数据库操作的细粒度访问控制，执行动作包括但不限于断开连接、拒绝执行、动态授权、允许执行。 （6）资源账户改密：支持关联IP与账户名相同，但是协议不同的资源账户，关联后，任一资源账户密码改变，其余资源账密码均同步改变。改密完成之后，通过邮件将密码发送给指定的管理员，需要指定2个管理员，管理员A收到前半段密码，管理员B收到后半段密码。 （7）资源运维：不限操作系统类型，无需安装任何客户端插件，使用浏览器通过H5方式即可直接运维SSH、RDP、Telnet、VNC和SFTP资源；支持H5运维过程中通过群发命令，实现同时运维多台资源设备；支持在堡垒机界面批量对多个资源进行运维，包含批量执行命令、批量执行脚本、批量上传文件、批量执行playbook剧本。支持运维过程中邀请其他用户参与、协助操作；会话协同过程中，协同者可以申请控制会话，创建者可以强制获取控制权；支持以服务盘形式在堡垒机上存储常用文件，实现操作端、堡垒机和目标资源三者之间文件共享，并支持对不同的用户配置不同大小的网盘空间（支持多文件和文件夹下载，文件展示最近修改时间和权限）。 （8）审计日志：支持在线回放运维人员对资源的操作过程，并可以对播放速度进行调整，支持拖动、暂停、停止、跳过空闲、重新播放、截屏、切换会话等操作，支持运维记录按照允许执行、动态授权、拒绝执行、断开连接等进行筛选，支持文件传输按照上传文件（夹）、下载文件（夹）、重命名文件（夹）、删除文件（夹）、创建文件夹进行筛选，支持审计协同用户；支持采用OCR识别技术，可以识别图形操作中的操作系统文字、应用软件文字、浏览器文字等文本信息，支持设置识别精细度和识别间隔时间，以平衡性能开销和识别精度。 2、数据安全服务（软件、硬件能力在第一期交付到位，服务持续至二、三期） 本方案针对平台业务需求，部署备份一体机，容量350T，实现数据库、文件、平台虚拟机的备份保护，结合数据防篡改、数据重删核心能力，构建覆盖全生命周期的备份安全体系，保障数据存储安全、访问可控、恢复可用，同时优化备份一体机存储空间占用，降低业务侧备份压力。 2.1数据备份架构设计 本项目数据备份架构以备份一体机为核心硬件载体，采用“平台业务层-备份接入层-核心存储层-安全防护层-管理运维层”的五层架构设计，实现业务数据的统一采集、安全存储、智能管理和快速恢复，同时嵌入数据防篡改、重删压缩等安全能力，兼顾数据安全性和存储利用率。 （1）业务层：涵盖平台内所有数据库（关系型/非关系型）、业务文件、虚拟化虚拟机，为备份数据的源头，需提供标准化的备份接入接口； （2）备份接入层：支持数据库代理备份、文件协议备份（NFS/CIFS）、平台虚拟化API对接备份（如H3CHCS，联想AIO，华为FUSION，联想AIO，SMARTX等），实现全类型数据的无代理/轻代理采集，适配全量/增量备份策略； （3）核心存储层：基于备份一体机硬件，构建高可用存储池，集成在线数据重删功能，对进入存储池的全量/增量数据进行重删压缩，同时采用多副本、校验和机制保障存储数据本身的完整性； （4）安全防护层：核心部署数据防篡改保护能力，通过备份数据签名、哈希校验、写入锁定、操作审计等机制，防止备份数据被恶意修改、删除，同时对备份传输链路进行加密（SSL/TLS），避免传输过程中数据泄露； （5）管理运维层：提供统一的备份管理平台，实现备份策略配置、任务监控、数据恢复、日志审计、报表统计等功能，支持对全量/增量任务的调度和压力管控。 整体架构遵循“统一接入、安全存储、智能调度、快速恢复”原则，各层解耦且协同联动，满足平台数据库、文件、虚拟机的全场景备份需求，同时通过重删和防篡改能力，实现“安全+高效”的双重目标。 2.2数据全生命周期安全防护 结合平台数据从产生、传输、存储、使用到销毁的全生命周期特性，以备份一体机为核心，实现各阶段的安全防护，重点保障备份数据在全生命周期内的完整性、机密性、可用性，具体防护措施如下： （1）数据产生阶段：针对数据库、文件、虚拟机的原始数据，开启数据指纹采集，为后续防篡改校验提供基础；同时限制非授权账号的业务数据操作，从源头减少数据被篡改的风险。 （2）数据传输阶段：备份数据从业务端到备份一体机的传输链路采用加密，避免明文传输导致的数据泄露；同时设置传输带宽阈值，避开业务高峰时段的增量备份传输，降低对业务系统的性能影响。 （3）数据存储阶段：备份数据存储至一体机时，自动执行数据重删和压缩，剔除冗余数据，提升存储空间利用率；同时开启防篡改保护，对备份数据进行数字签名并写入不可篡改的日志，备份数据一经写入，非授权人员无法修改，仅支持通过合规流程进行恢复或删除；此外，对核心业务备份数据采用多副本存储，防止单副本损坏导致数据丢失。 （4）数据使用阶段：仅允许业务管理员通过备份管理平台进行数据恢复、查询操作，操作前需进行认证，操作过程全程审计；恢复数据时需进行校验，确认备份数据未被篡改后，方可恢复至目标端。 （5）数据销毁阶段：对过期备份数据或业务下线数据，采用符合行业标准的安全销毁方式（如多次覆写、物理销毁），同时保留销毁记录，满足合规审计要求。 全生命周期防护过程中，所有操作均纳入统一审计体系，实现操作行为的可追溯、可审计，确保备份数据在各个阶段均处于安全管控范围内。 2.3数据备份与恢复 核心节点：部署备份一体机主设备，包含存储模块、重删模块、防篡改模块、备份代理模块，为整个备份体系的硬件核心，负责数据的接收、存储、安全防护；配置双电源、双网卡，保障硬件高可用。 业务接入节点：平台内划分数据库备份区、文件备份区、虚拟机备份区，各区域部署轻量备份代理（或采用无代理方式对接平台虚拟化API），实现业务数据的本地采集和预处理，再传输至备份一体机。 管理节点：负责备份策略配置、任务调度、状态监控、数据恢复、日志审计等管理操作，同时提供Web可视化界面，支持管理员远程操作。 网络链路：业务接入节点与备份一体机之间采用专用备份内网，与业务网物理隔离，避免备份流量占用业务带宽；管理节点与备份一体机、业务接入节点之间通过管理网连接，实现统一管控。 安全链路：所有数据传输链路开启加密，备份一体机内存储池开启数据加密和防篡改锁定，管理节点开启操作权限管控和审计。 拓扑核心特性：物理隔离备份网与业务网，降低备份对业务的影响；星型架构便于扩展，后续新增业务可直接接入备份一体机；核心模块集成在一体机内，减少硬件部署复杂度。 2.3.1灾备策略与机制 2.3.1.1备份一体机硬件部署 （1）完成备份一体机的上架、加电、网络配置，接入专用备份内网和管理网，配置双网卡绑定，保障网络高可用； （2）对一体机存储池进行规划，划分数据库备份区、虚拟机备份区、文件备份区，预留存储扩展空间，满足后续业务增长需求； （3）配置一体机硬件监控，对CPU、内存、磁盘、网络等状态进行实时监测，异常时自动告警。 2.3.1.2备份软件适配配置 （1）安装并部署备份管理软件，支持数据库（Oracle/MySQL/SQLServer等）、文件（NFS/CIFS/FTP等）、平台虚拟机（H3CCAS,华为FUSION，联想AIO，SMARTX等）的全类型备份接入； （2）配置轻量备份代理，在平台业务服务端设备和虚拟化节点部署，实现无侵入式数据采集，避免影响业务系统性能； （3）启用在线块级数据重删功能，配置重删算法（针对数据库增量日志、虚拟机增量快照做专属优化），重删比例目标不低于3:1，大幅降低一体机的存储空间占用； （4）部署数据防篡改模块，开启备份数据校验、数字签名、写入锁定，配置篡改告警机制，一旦检测到备份数据被修改，立即触发短信/邮件告警，并锁定相关数据。 2.3.1.3全量+增量备份策略落地 （1）全量备份：将所有业务（数据库、文件、虚拟机）的全量备份任务统一调度至周六、周日执行，分摊至两天不同时段（如周六执行数据库+文件全量，周日执行虚拟机全量），避免单时段备份压力过大，同时避开业务高峰，保障备份任务顺利完成；全量备份完成后，自动生成数据指纹，存入防篡改校验库。 （2）增量备份：周一至周五执行全业务增量备份，针对数据库采集增量日志、针对虚拟机采集增量快照、针对文件采集新增/修改文件，增量备份任务调度至业务低峰时段（如凌晨0点-6点），并设置带宽限制，避免占用业务带宽；增量备份数据传输至一体机后，先与全量数据进行重删比对，剔除冗余数据后再存储，同时自动与历史指纹进行校验，确认未被篡改。 （3）备份保留策略：全量备份数据保留3个月，增量备份数据保留30天，到期后自动触发合规销毁，同时保留销毁记录；核心业务备份数据额外保留一份离线副本，提升容灾能力。 2.3.1.4数据恢复能力建设 （1）配置多种恢复方式，支持原位置恢复、异位置恢复、单文件/单表恢复、虚拟机整机恢复，满足不同故障场景的恢复需求； （2）优化恢复流程，恢复前自动进行备份数据防篡改校验，校验通过后方可执行恢复操作，确保恢复的数据为原始未篡改数据； （3）测试恢复性能，针对核心业务，确保RTO（恢复时间目标）≤4小时，RPO（恢复点目标）≤1小时，满足业务连续性要求。 2.3.1.5运维管理能力建设 （1）搭建统一的备份监控大屏，实时展示备份任务进度、成功率、存储空间使用率、重删比例、防篡改状态等核心指标； （2）配置告警机制，针对备份失败、存储不足、数据篡改、硬件故障等异常情况，实现多级告警（短信/邮件/平台弹窗）； （3）建立备份日志审计体系，记录所有备份、恢复、配置修改操作，日志保留1年，满足等保、合规审计要求。 2.3.2重要业务灾备建设 平台内支撑日常运营的一般业务系统，如普通办公文件、非核心业务数据库、测试环境虚拟机，此类业务对恢复时间和恢复点要求适中，灾备建设以“本地安全备份+快速恢复”为核心目标。 （1）灾备备份策略：遵循平台统一的“周末全量+工作日增量”备份策略保留份数依据业务重要性进行规划；开启数据重删和防篡改保护，确保备份数据安全且节省存储空间。 （2）存储保障：重要业务备份数据存储于一体机普通存储池，采用单副本+校验和机制，保障数据完整性；存储池预留20%的空闲空间，避免存储溢出。 （3）恢复能力：支持原位置和异位置恢复，RTO≤24小时，RPO≤2小时；恢复前必须完成防篡改校验，确保恢复数据未被修改；定期进行恢复测试，验证备份数据的可用性。 （4）灾备机制：建立重要业务灾备预案，明确故障响应流程、恢复操作步骤、责任人；每月开展一次灾备演练，记录演练结果并优化预案；备份日志和灾备演练记录统一归档，满足审计要求。 2.3.3关键业务灾备建设 平台内支撑核心生产、核心交易的业务系统，如核心数据库、生产环境虚拟机、核心业务文件，此类业务对数据安全性和业务连续性要求极高，容灾建设以“实时备份+防篡改+快速恢复”为核心目标，为最高等级灾备保护。 （1）灾备备份策略：通过磁盘或者文件级别实时复制技术，实时捕获关键业务数据变化，保存在备份一体机中，保证24小时任一时间点的数据可以恢复，10天内每天都具备一个定时备份可以恢复。 （2）存储保障：关键业务备份数据在一体机内采用多副本存储，分布在raid磁盘组，防止单磁盘组故障导致数据丢失；开启专属高级防篡改保护，备份数据一经写入，仅超级管理员可修改，其余人员无修改/删除权限；针对核心数据库的增量日志进行精细化保护，提升存储利用效率。 （3）恢复能力：配置极速恢复通道，针对核心数据库和虚拟机，支持文件级别快速恢复，RPO≈0，RPO≤1小时；支持跨服务/跨平台恢复，若原平台故障，可将备份数据恢复至备用平台；恢复过程全程自动化，减少人工干预，提升恢复效率。 （4）灾备机制：制定关键业务灾备专项预案，明确7×24小时故障响应机制，责任人保持手机全天候在线，故障发生后15分钟内响应；定期开展一次灾备演练，包括备份数据校验、模拟故障恢复、防篡改能力测试等，确保灾备体系有效；建立灾备数据定期巡检机制，每日检查备份数据完整性、防篡改状态、副本状态，发现问题立即处理。 （5）备份处理机制:实时备份支持文件名转换功能，可实现备份数据增加前缀、后缀名，修改文件名大小写功能，并支持用户自定义正则式匹配，用以确保备份数据的唯一性。 （6）备份细粒度要求:可显示所需恢复文件名称、文件路径、文件写入、修改、删除时间，且细腻度达到小数点后六位，即0.000001秒，方便数据恢复点查找。 （7）备份安全度：实时备份软件在掉电、网络中断、异常退出情况下有保护机制，防止备份软件和备份数据被破坏，导致备份数据无法恢复。 2.3.4数据库实时复制 针对平台核心数据库，在备份一体机的基础上，部署数据库实时复制功能，实现核心数据库的秒级数据同步，与实时备份形成互补，进一步降低RPO与RTO，保障复制数据的安全和存储效率，具体建设内容如下： （1）实时复制架构：采用“主数据库–数据同步平台-备数据库”的实时同步架构，备份一体机作为中间同步节点，通过数据库日志抓取技术，实时采集主数据库的交易日志和数据变更信息，经预处理后同步至目标库。 （2）实时复制能力：支持主流关系型和非关系型数据库的实时复制，同步延迟控制在秒级，确保备数据库与主数据库数据的一致性，满足核心业务的高可用与读写分离需求。 （3）复制数据安全防护：实时复制的传输链路采用加密传输，避免数据泄露，确保复制数据未被恶意修改；对复制过程中的所有操作进行审计，记录同步状态、操作人员等信息。 （4）故障切换与恢复：配置自动故障切换机制，若主数据库发生故障，可在分钟级内将业务切换至备数据库，实现业务无感知续跑；故障恢复后，支持主备数据双向同步，确保数据一致性，同时将故障期间的变更数据同步至备份一体机，完成备份数据补全。 （5）读写分离：备数据库为open状态，可以实时查询业务数据，可以将数据查询接口放置在备数据库中，降低主数据库的负载。 （6）复制支持能力：兼容国内外主流数据库，包括但不限于ORACLE、ORACLEADG、MYSQL、PostgreSQL、DB2、DM、GaussDB、TDSQL。 （7）复制功能要求：数据库复制可以实现整库、Schema级别、表级别的复制，支持针对全量同步对象过滤设置,不限于索引、视图、函数、触发器等；支持增量同步DDL的选择性复制,过滤设置不限于表、分区表、索引、授权、物化视图、表空间等DDL操作。 （8）数据高级操作：数据库复制可以实现数据的高级加工，字段拼接设置，包括追加、前辍、后辍、常量、拼接、加、减、乘等类型；实现字段附加操作等功能用于数据仓/数据湖的数据汇聚功能。 （9）数据一致性保证：数据库复制可以通过图形化界面进行数据库数据的比较，图形化的展示比较结果显示不一致的数据，并可以通过图形化界面的功能进行一键数据修复。 （10）数据映射：对源表的部分字段复制，以及源表和备端表不同列名之间的列映射复制。 （11）自定义复制：允许用户名不相同的源库与备份库复制，可针对特定用户或特定的表做选择性复制。 （12）复制便捷：生产端数据库添加表，删除表时能够进行自动同步到备份端数据库。 2.3.5数据安全监测与应急响应 以备份一体机为核心，构建全维度数据安全监测体系，配套完善的应急响应机制，实现对备份数据、备份任务、硬件设备的实时监测，以及对数据篡改、备份失败、硬件故障等安全事件的快速处置，保障数据安全系统的稳定运行。 2.3.5.1数据安全监测体系建设 （1）备份任务监测：实时监测全量/增量备份任务的进度、成功率、执行时间，对任务超时、失败、中断等异常情况，立即触发一级告警，并自动尝试重跑任务； （2）数据安全监测：开启备份数据防篡改实时校验，定时对一体机内的备份数据进行哈希比对，发现数据指纹不一致（篡改）时，立即触发最高等级告警，锁定被篡改数据，并自动调用历史副本进行修复；同时监测数据重删比例，若重删比例大幅下降，及时预警并优化重删策略； （3）硬件设备监测：对备份一体机的CPU、内存、磁盘、网络、电源等硬件状态进行7×24小时监测，对磁盘坏道、内存占用过高、网络中断等硬件异常，触发二级告警，并通知运维人员及时处理； （4）权限操作监测：对备份管理平台的所有操作进行实时监测，对非授权登录、越权操作、批量删除备份数据等高危操作，立即触发告警并冻结操作账号，同时记录操作IP、操作时间、操作内容。 （5）监测可视化：搭建数据安全监测大屏，整合所有监测指标，实现“一屏观全态”，支持告警信息的分级展示和历史数据追溯。 2.3.5.2应急响应机制建设 （1）告警分级机制：将安全事件分为三级，一级告警（备份任务失败、权限异常）、二级告警（硬件轻微故障、重删比例下降）、三级告警（数据篡改、硬件严重故障、备份数据丢失），不同等级告警对应不同的响应流程和责任人； （2）应急响应流程：制定标准化的应急响应流程，明确事件发现-告警接收-原因排查-处置执行-恢复验证-复盘总结六个步骤，确保安全事件处置的规范性和高效性； （3）响应团队：组建数据安全应急响应团队，制定值班制度，确保三级告警发生后，15分钟内响应，30分钟内开展排查处置； （4）应急处置预案：针对数据篡改、备份一体机硬件故障、核心业务数据丢失等典型安全事件，制定专项应急处置预案，明确处置步骤、操作命令、责任人，同时定期组织预案演练，提升团队处置能力； （5）事后复盘机制：安全事件处置完成后，在24小时内组织复盘，分析事件原因、处置过程、存在问题，形成复盘报告，并优化相关策略和预案，避免同类事件再次发生。 2.3.6数据安全管理体系建设 2.3.6.1.制度体系建设 （1）制定《平台数据备份管理办法》，明确全量/增量备份策略、数据保留、数据销毁等核心规则，规范备份操作流程； （2）制定《数据防篡改管理规定》，明确备份数据防篡改的防护要求、校验机制、告警处置流程，界定数据篡改的责任追究标准； （3）制定《备份一体机运维管理规范》，明确硬件设备、软件系统的日常巡检、维护、故障处置要求，规范运维操作； （4）制定《数据安全权限管理办法》，采用“最小权限原则”，对备份管理平台的账号进行分级授权（管理员、操作员、审计员），实现操作、审批、审计三权分离，杜绝越权操作。 2.3.6.2.流程体系建设 （1）规范备份策略变更流程，任何备份策略（如全量/增量时间、保留周期）的修改，需经过申请、审批、执行、验证四个步骤，避免随意变更导致备份失效； （2）规范数据恢复流程，数据恢复需提交申请，说明恢复原因、恢复数据、恢复目标，经相关负责人审批通过后，方可执行恢复操作，恢复完成后需进行验证并记录； （3）规范数据销毁流程，过期备份数据或业务下线数据的销毁，需经过审批、销毁、校验、记录四个步骤，确保数据彻底销毁且可追溯； （4）规范安全事件处置流程，明确不同等级安全事件的上报、处置、复盘流程，确保事件处置高效、规范。 2.3.6.3.人员体系建设 （1）人员培训：定期组织运维人员、安全人员开展培训，内容包括备份一体机操作、数据防篡改技术、备份策略优化、应急处置流程等，提升人员专业能力； （2）人员考核：建立人员考核机制，将备份任务成功率、数据安全事件处置效率、运维巡检完成度等纳入考核指标，与绩效挂钩； （3）人员保密：与相关人员签订《数据安全保密协议》，明确保密义务和责任追究，防止人员泄露备份数据和管理平台账号信息。 2.3.6.4.审计与合规体系建设 （1）建立全流程审计体系，对备份、恢复、策略变更、数据销毁、权限操作等所有行为进行日志记录，日志保留1年以上，满足等保2.0、行业合规等审计要求； （2）定期开展数据安全自查，每月对备份策略执行情况、数据防篡改状态、运维管理规范落实情况进行自查，发现问题及时整改； （3）配合外部审计，积极对接监管部门、第三方审计机构的审计工作，提供完整的备份日志、审计记录、管理制度等资料，确保合规达标。 2.3.6.5持续优化机制 建立数据安全管理体系持续优化机制，每季度对制度、流程、策略进行评审，结合业务发展、技术升级、合规要求的变化，及时修订完善； 跟踪数据重删比例、备份任务效率、安全事件发生率等核心指标，定期分析并优化相关策略，提升数据安全系统的运行效率和安全能力。 2.3.7数据备份性能要求 （1）硬件配置： ≥2U服务端设备，≥2颗8核国产处理器，主频不低于2.6GHz≥256GB内存，≥2*960GSSD系统盘，备份可用容量≥350T，≥2个千兆网口，≥2个万兆网口，配置冗余电源。 （2）软件授权：配置不限容量的定时备份容量授权；配置不限制容量的业务主机CDP备份授权；配置不限制容量的数据库双活授权。 （3）维保服务：提供不低于三年的软件原厂维保. （4）数据安全：①管理平台具备威胁感知记录能力，针对恶意攻击、访问、篡改等均进行记录，并可直接查询到被攻击路径，用于数据安全统计与回溯。②支持自动巡检提醒功能：可设置自动巡检邮件或短信，按设置时间自动发送平台规则运行状态，并支持季度巡检短信通知。③支持备份集群的在线、不停机的弹性伸缩。增加节点时，无需重启整个集群，备份业务无感知④具备备端防篡改能力，支持不可变存储，避免病毒恶意篡改备份数据，用于确保备份数据的安全性. （5）定时备份：文件备份场景要求备份软件能实现不少于2000MB/S的备份速度。支持备份数据压缩加密，支持至少5种压缩算法级别，以及4种加密算法方式。文件备份可选文件安全属性同步或不同步。多备份节点集群场景要求备份软件能实现不少于3000MB/S的备份速度。整机恢复目标客户端有多个网卡时支持选择特定网卡映射源客户端网卡。整机恢复时支持选择驱动注入，整机恢复过程中自动下发驱动包到恢复目标机上完成驱动注入。 （6）CDP备份： ①CDP产品恢复界面可显示所需恢复文件名称、文件路径、文件写入、修改、删除时间，且细腻度达到小数点后六位，即0.000001秒，方便数据恢复点查找。CDP实时备份支持文件名转换功能，可实现备份数据增加前缀、后缀名，修改文件名大小写功能，并支持用户自定义正则式匹配，用以确保备份数据的唯一性。 ②CDP实时备份软件在失效情况下，具备快速恢复机制，确保备份系统能够进行系统恢复。 ③为保证备份数据有效性、可恢复性，CDP实时备份软件在掉电、网络中断、异常退出情况下有保护机制，防止CDP软件和备份数据被破坏，导致备份数据无法恢复。 （7）复制能力：支持生产端数据库在归档和非归档模式下的数据复制;全面支持整库、Schema级别、表级别的复制；支持针对全量同步对象过滤设置,不限于索引、视图、函数、触发器等；DDL/DML一体化实时同步、无任何限制，支持在不停机状态下,对不一致的表进行修复。 3、模型安全服务（第一期实施） 大模型安全护栏（模型安全服务）主要用于限制大模型应用输入输出内容或行为，能够防止重要数据泄露、提示词注入攻击，以及防止生成侵犯商业秘密或个人信息、违法和不良信息等内容。 3.1智能文本审核 支持基于NLP模型、实时更新敏感词库、用户画像和行为分析等技术的智能文本过滤功能，精准识别过滤违法违规、低俗不良文本内容，支持多语言和表情符号智能识别，为应用提供可靠的内容安全保障。 3.1.1涉政违规识别 实时同步网安、网信办等有关部门监管要求、监测实时热点事件，持续更新涉政敏感词库，通过灵活的名单匹配和NLP模型，精准有效识别文本中的涉政违规风险，包括涉敏人员、涉敏舆情、违规影音读物、封建异端言论、公职机构不当表述、分裂错误言论、管制违禁品类、涉暴涉恐内容、英烈权益侵害相关、舆情涉敏事件等，并支持业务场景的敏感词个性化设置及多种灵活匹配方式。 3.1.2低俗违规识别 基于NLP技术，结合相关敏感词库，精准识别文本中不合规的低俗不良、违背公序良俗等内容。 3.2智能图片过滤 支持基于图片深度识别引擎、图片相似度、用户画像与行为分析的智能图片过滤功能，精准识别图片中违法违规、低俗不良内容及营销引流广告等信息。 3.2.1涉政违规识别 支持甄别常规内容、趣味改编图文、恶意篡改形象、负面不当人物等各类违规图文信息。 3.2.2暴力风险识别 支持识别国家象征标识、涉恐相关元素、制式服饰、管控器械、血腥不良画面、不良导向内容等各类风险图像内容。 3.2.3低俗违规识别 支持识别违背公序良俗、格调低下等不良导向类图片内容。 3.2.4广告体及变体识别 支持识别手机号、社交账号、电商平台账号、网络网址、二维码、图文水印等各类营销引流联系方式。 3.3智能音频过滤 支持甄别音频语音、内嵌字幕中存在的违法违规、低俗不良内容及营销引流信息。 3.3.1涉政违规 精准排查音频内不当时政言论、涉敏人员称谓、违规历史言论等各类政治类违规内容。 3.3.2低俗违规 支持识别音频中出现的格调低下、违背社会风尚等不良语音内容。 3.3.3导流广告 精准甄别各类商业引流推广类语音信息。 3.4智能视频过滤 全方位甄别视频画面、同步语音、内嵌字幕中的违法违规、低俗不良内容及商业引流信息。 3.4.1违规图像识别 （1）涉政违规：精准筛查视频内实景影像、创意改编画面、手绘雕像类不当时政相关画面。 （2）风险场景甄别：支持识别国家象征标识、涉恐相关元素、制式服饰、管控器械、血腥不良画面、不良导向内容、违规地域图示等各类违规视频场景。 （3）低俗违规：甄别视频内格调低下、违背公序良俗类画面，可实现多层级不良内容梯度识别。 （4）平台标识识别：可识别各类短视频平台专属标识信息。 3.4.2违规音频监测 （1）涉政违规：精准排查音频内不当时政言论、涉敏人员称谓、违规历史言论等各类政治类违规内容。 （2）低俗违规：支持识别音频中出现的格调低下、违背社会风尚等不良语音内容。 （3）广告导流：精准甄别各类商业引流推广类语音信息。 3.4.3违规字幕及标题检测 （1）涉政违规：实时同步网信、公安等主管部门监管规范，紧跟社会舆情动态，精准排查视频标题与内嵌字幕中的时政类违规风险，涵盖涉敏人员、涉敏舆情、违规影音读物、封建异端言论、公职机构不当表述、分裂错误言论、管制违禁品类、涉暴涉恐内容、英烈权益侵害相关、舆情涉敏事件等范畴，可根据实际业务场景自定义管控词条，适配多种智能匹配规则。 （2）广告导流：精准识别视频内各类社交联络方式、网络地址、图文水印及各类变体营销引流信息。 3.5输出安全管控 输出安全管控聚焦于大模型生成内容的安全合规治理，在模型输出阶段建立多层防护机制，确保生成内容符合社会主义核心价值观及监管要求。该模块通过敏感问题知识库代答、正负向语义精准区分、上下文关联理解等技术手段，对模型输出内容进行实时审核与动态调整，有效规避政治敏感、违法违规等不良信息的输出风险。针对复杂场景，支持知识库式响应与流式查询代答，在保障内容安全的同时优化用户体验；通过上下文关联技术，识别并阻断用户通过分段、变形等方式绕过审核的尝试。输出安全管控满足网信办对非应拒答率低于5%的严格要求。 3.5.1模型生成内容管理 支持精准区分内容的正负向语义，支持理解并连接会话中的前后文，阻止恶意用户通过技巧性分段绕过审核。 3.5.2敏感问题代答 支持敏感知识库以及风险问题代答。 3.5.3审计与运营支持 支持提供应急机制、可视化WEB审核、可视化审计工具以及运营监控工具的功能。 3.5.3.1应急机制 3.5.3.1.1客诉事件闭环 支持“纠错”功能反馈误杀/漏杀，可添加忽略词进白名单。 3.5.3.2可视化WEB审核 （1）文本审核。智能文本过滤提供API调用接口和可视化Web审核后台，可以在趋势分析中查看风险内容的趋势，在历史记录中查看筛选内容详情，在名单服务中自定义添加和管理敏感词。 （2）图片审核。智能图片过滤提供API调用接口和可视化Web审核后台，可以在趋势分析中查看风险内容的趋势，在历史记录中查看筛选内容详情，在名单服务中自定义添加和管理敏感图片。 - （3）音频审核。智能音频过滤提供API调用接口和可视化Web审核后台，可以在趋势分析中查看风险内容的趋势，在历史记录中查看筛选内容详情，在名单服务中自定义添加和管理敏感内容。 （4）视频审核。智能视频过滤提供API调用接口和可视化Web审核后台，可以在趋势分析中查看风险内容的趋势，在历史记录中查看筛选内容详情，在名单服务中自定义添加和管理敏感内容。 3.5.3.3可视化审计工具 （1）趋势分析 核心指标展示：今日/近7天/近30天拒绝率、审核率、通过率等统计数据。 趋势图表：按时间、渠道筛选查看核心指标的变化趋势，直观呈现防护效果。 （2）历史记录 多条件查询：支持按时间范围、tokenId、设备标识、风险原因等筛选审核记录。 详情展示：呈现文本/图片/音频/视频内容、发生时间、风险标签、处置结果等，便于追溯复盘。 （3）名单服务 自定义管理：支持敏感词黑白名单、忽略名单、时效名单的增删改查。 灵活配置：可定制匹配字段、匹配方式、生效应用与渠道，支持批量操作与日志查询。 3.5.3.4运营监控工具 （1）实时数据监控：跟踪拒绝率、审核率等核心指标，及时发现异常波动。 （2）异常报警：对拒绝率突升、高风险账号聚集等情况触发报警，通知运营团队处置。 （3）数据抽样检测：自动抽取样本人工评测，结果反馈至模型训练库优化性能。 （4）纠错反馈：支持运营人员手动反馈误判/漏判案例，作为语料迭代模型。 （5）定期沟通：建立业务方需求收集机制，同步策略优化与模型迭代进展。 4.安全服务建设（分一二三期提供服务） 通过建设安全服务，提升本项目整体安全防护能力，强化网络安全防护体系。 （1）提升日常安全运营与监测能力，通过驻场服务对基础设施层安全设备进行多维度监测、端口排查、策略检查、资产梳理及状态检查，针对性形成全面的安全周报； （2）强化安全对抗与漏洞治理能力，通过每周漏洞扫描、白盒检查、渗透测试，结合统一运维平台分析，闭环处置安全风险，提升系统安全性； （3）提升本项目成员安全素养与技能，通过涵盖网络安全素养、意识和技能的系统培训，增强安全意识，培养正确的安全行为习惯； （4）增强应急响应与重保支撑能力，通过及时响应漏洞通报、处理安全威胁事件，在重要保障期间提供专项驻场服务，提升应急处置和重保支撑能力。 4.1服务内容与要求 4.1.1日常工作 （1）安全驻场：1人驻场，每周不少于5天。 （2）安全监测：每日对本项目涉及所有安全设备的运行维护、自身安全性、运行状况进行安全监测及日志进行分析，从告警、攻击者、受害者、情报、资产、ATT&CK六大视角监测威胁事件； （3）端口排查：通过主动探测方式，每周排查1次相关高危敏感端口； （4）策略检查：每月针对基础设施层所有安全设备进行策略检查，提出优化建议； （5）资产梳理：对所有对外IP地址、端口、服务进行盘点，有效减少暴露面；定期更新本项目涉及安全资产清单列表； （6）状态检查：定期检查安全防护设备的运行状态，以及规则更新，检查备份设备的备份状态。 （7）安全周报：每周针对性分析汇总形成安全周报，包含流量分析、渗透测试情况、评估工作情况、漏洞扫描情况、安全告警情况、安全设备巡检、防护统计等内容。 4.1.2安全对抗 （1）白盒检查：对全量业务系统开展白盒检查，涵盖代码审查、组件版本核查、漏洞防护验证等，定期更新检查表； （2）渗透测试：对全量系统实施渗透测试，全面挖掘业务逻辑漏洞及安全风险； （3）运维服务：结合统一运维平台，具备流程化处理工单，处置安全事件。 4.1.3应急响应 （1）响应垂直条口安全漏洞和未修复完毕漏洞通报，做好复测和反馈相关问题。 （2）即时处理安全威胁事件，包含并不限于：病毒传播、黑客攻击、网络入侵和安全故障等，快速恢复系统，保障业务保密性、完整性和可用性，阻止和降低安全威胁事件带来的严重性影响。 （3）重要安全保障期间，在原有安服人员基础上，额外提供1人7*24小时驻场保障服务。 4.1.4安全培训 对本项目全体人员进行网络安全教育培训，课程可包括网络安全素养培训、安全意识培训和安全技能培训，1年不少于2次。 4.1.5大模型安全测评 每年开展一次大模型安全测评服务，通过合规风险检测与高对抗提示语样本攻防，排查大模型在伦理、隐私、违规内容、偏见歧视及提示语攻击场景下的安全隐患。 4.2服务方式 （1）常态化提供1*5*8小时驻场服务，7*24小时线上响应保障。 （2）特殊或重要敏感时期要落实1*7*24小时驻场。 5、安全等保服务（分一二三期提供服务） 项目终验后，需每年提供一次等保2.0三级测评报告，包含平台侧和系统侧。 |
| 2 | 非实质性要求 | ▲2.3.7（4）④提供第三方测试机构出具的测试报告证明，测试报告内需包含证明具备备端防篡改能力 ▲2.3.7（6）③提供第三方测试机构出具的测试报告证明，测试报告内需包含实时备份软件具备掉电、网络中断等场景下备份数据不被破坏能力 |

★（二）商务要求

1、服务团队要求

供应商应为本项目设置专业的实施团队，本次项目实施团队人员不少于45人，其中包含:

项目经理2人、项目技术负责人2人、产品经理4人、数据治理负责人4人、人工智能负责人5人、算法模型开发工程师5人、智能体开发工程师6人，大数据开发工程师3人，软件开发工程师7人，软件测试工程师4人，数据分析师3人，以上人员岗位不得兼任。供应商须在项目中标后、合同签订前提供上述人员名单、岗位分工、包括毕业证书等在内的人员证书扫描件、简历（需体现工作年限）、劳动合同、投标人为上述人员缴纳的近三个月内（任意一个月）社保证明材料，供采购人核验。供应商须提供针对上述事项的承诺函（格式自拟）。

人员配置要求如下：

| 岗位名称 | 人员数量 | 基本要求 | 职责分工与工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 2 | 1.学历：本科及以上学历，信息管理、计算机等相关专业； 2.经验：5年及以上大型信息化项目或类似项目管理经验，具备独立负责项目全生命周期管理能力。 | 1.全面负责项目整体规划、组织、实施与管控，确保项目按时、按质、按量完成； 2.制定项目计划、资源调配方案，协调内外部资源，解决项目推进过程中的各类问题； 3.负责项目团队管理、沟通协调（含与采购人、各协作方的对接）、进度跟踪、质量控制及成本管理； 4.负责项目验收、交付及后续售后服务的统筹安排； 5.定期向采购人提交项目进展报告、工作总结等相关材料。 |
| 项目技术负责人 | 2 | 1.学历：本科及以上学历，计算机、软件工程、电子信息等相关专业； 2.经验：5年及以上大型项目技术研发或技术管理经验，精通项目相关技术栈（如大数据、人工智能、服务计算等），具备技术方案设计与优化能力。 | 1.负责项目技术架构设计、技术方案制定与审核，主导技术难点攻关； 2.统筹项目技术研发工作，指导团队成员开展技术开发、测试等工作，确保技术实现符合项目要求； 3.负责技术团队管理、技术培训及技术成果的沉淀与转化； 4.跟踪行业前沿技术动态，结合项目需求提出技术优化建议； 5.配合项目经理做好项目技术层面的沟通协调、质量控制等工作。 |
| 产品经理 | 4 | 1.学历：本科及以上学历，计算机、市场营销等相关专业； 2.经验：3年及以上相关产品（如大数据产品、AI产品、信息化系统等）规划与管理经验，具备独立完成产品需求分析、产品设计的能力。 | 1.负责对接采购人需求，开展需求调研、分析与梳理，形成规范的需求规格说明书； 2.负责项目产品的规划设计，包括产品原型设计、功能定义、交互设计等； 3.协调研发、测试等团队，推动产品功能落地，确保产品符合需求要求； 4.负责产品上线前的验收测试、用户手册编写等工作； 5.跟踪产品使用情况，收集用户反馈，提出产品优化迭代建议。 |
| 数据治理负责人 | 4 | 1.学历：本科及以上学历，数据科学、统计学、计算机等相关专业； 2.经验：4年及以上数据治理相关工作经验，精通数据采集、清洗、转换、建模、质量管控等全流程工作，具备大型数据治理项目实施经验。 | 1.负责项目数据治理体系规划与设计，制定数据治理标准、规范及流程； 2.主导数据资源梳理、数据质量评估与优化，解决数据不一致、不完整等问题； 3.负责数据模型设计、数据字典编制，推动数据标准化建设； 4.指导团队开展数据治理相关实施工作，确保数据治理效果符合项目要求； 5.为项目其他环节提供数据支撑与数据质量保障。 |
| 人工智能负责人 | 5 | 1.学历：本科及以上学历，计算机、数学、统计学、人工智能等相关专业； 2.经验：3年及以上人工智能相关项目研发经验，精通主流AI算法（如神经网络、决策树、聚类算法等），具备独立开展AI模型设计、开发与优化能力。 | 1.负责项目人工智能相关技术方案的规划与设计，主导AI核心技术研发工作； 2.开展AI算法研究与选型，进行模型设计、训练、优化及验证； 3.指导算法工程师开展相关研发工作，解决AI研发过程中的技术难点； 跟踪AI领域前沿技术动态，将先进技术应用于项目实践； 4.配合技术负责人做好AI技术层面的沟通与协调工作。 |
| 算法模型开发工程师 | 5 | 1.学历：本科及以上学历，计算机、数学、统计学、人工智能等相关专业； 2.经验：2年及以上算法模型开发经验，精通至少一种主流算法开发框架（如TensorFlow、PyTorch、Scikit-learn等），具备数据处理与模型实现能力。 | 1.配合人工智能负责人开展算法模型的设计、开发、训练与优化工作； 2.负责算法模型的代码实现、单元测试及集成测试； 3.处理模型训练所需数据，进行数据预处理、特征工程等工作； 4.记录算法开发过程，编写相关技术文档； 5.配合项目整体进度，完成上级交办的其他研发相关工作。 |
| 智能体开发工程师 | 6 | 1.学历：本科及以上学历，人工智能、计算机科学与技术、机器人工程等相关专业； 2.经验：2年及以上智能体（如对话式AI、自主决策智能体等）开发经验，精通智能体架构设计、交互逻辑开发及多模态融合技术，熟悉主流智能体开发框架（如LangChain、AutoGPT等）。 | 1.负责项目智能体相关功能的需求分析、架构设计与技术方案制定； 2.主导智能体核心模块的开发、调试与优化，包括对话理解、意图识别、自主决策、多模态交互等功能； 3.配合人工智能负责人与算法工程师，完成智能体与算法模型的集成适配工作； 4.负责智能体性能测试、用户体验优化，解决开发过程中的技术问题； 5.编写智能体开发相关技术文档，配合团队完成项目整体研发与交付目标。 |
| 大数据开发工程师 | 3 | 1.学历：本科及以上学历，计算机、数据科学、大数据相关专业； 2.经验：2年及以上大数据开发经验，精通大数据处理框架（如Hadoop、Spark、Flink等），具备数据仓库建设、数据ETL开发能力。 | 1.负责项目大数据平台的搭建与维护； 开展数据采集、ETL开发、数据仓库建模等工作； 负责大数据处理程序的开发、测试与优化，确保数据处理效率与质量； 配合数据治理负责人开展数据治理相关工作； 编写大数据开发相关技术文档，配合团队完成项目整体目标。 |
| 软件开发工程师 | 7 | 1.学历：本科及以上学历，计算机、软件工程等相关专业； 2.经验：1年及以上软件开发经验，精通至少一种主流开发语言（如Java、Python、JavaScript等），具备独立完成模块开发的能力。 | 1.根据项目需求和技术方案，开展项目相关软件模块的设计、开发与单元测试； 2.配合软件测试工程师开展集成测试、系统测试等工作，修复软件缺陷； 3.参与代码评审，确保代码质量与规范； 4.编写相关开发文档、用户手册等材料； 5.配合团队完成项目研发任务，解决开发过程中的各类技术问题。 |
| 软件测试工程师 | 4 | 1.学历：本科及以上学历，计算机、软件工程等相关专业； 2.经验：1年及以上软件测试经验，精通软件测试流程、测试方法及测试工具，具备独立设计测试用例、执行测试任务的能力。 | 1.负责制定项目测试计划、测试方案，设计测试用例； 2.开展单元测试、集成测试、系统测试、验收测试等工作，记录测试结果，跟踪并验证缺陷修复情况； 3.负责测试环境的搭建与维护； 4.编写测试报告、缺陷报告等相关文档； 5.配合开发团队优化产品质量，确保软件符合项目需求和质量标准。 |
| 数据分析师 | 3 | 1.学历：本科及以上学历，数据科学、统计学、数学等相关专业； 2.经验：2年及以上数据分析经验，精通数据分析工具（如Python、R、SQL、Tableau等），具备数据挖掘与可视化能力。 | 1.负责项目相关数据的采集、整理与分析，挖掘数据价值； 2.设计数据分析模型，开展专项数据分析工作，形成数据分析报告； 3.配合产品经理、业务团队开展需求分析，提供数据支撑； 4.负责数据可视化图表的制作，直观呈现分析结果； 5.编写数据分析相关文档，为项目决策提供数据依据。 |
| 合计 | 45 | - | - |

2、关于知识产权的规范要求

（1）中标供应商应保证所提供的软件为正版产品，涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由成交投标人承担，与采购人不涉，如由此给采购人造成损失的，投标人应承担赔偿责任。

（2）鉴于本项目涉及政务数据安全与公共利益，本条款所指研发成果包括但不限于：原始政务数据、衍生数据、数据产品、软件产品、双方联合研发的人工智能模型及算法等。除供应商事先书面说明并经采购人确认的自有商业秘密（如核心成熟软件产品、基础模型等）外，各方权利、义务及责任如下：

1）原始政务数据与衍生数据

原始政务数据、衍生数据的知识产权与控制权均归采购人独家所有。供应商仅可在本项目研发范围内使用数据，不得超范围留存、复制、传播、挪作他用，且严格遵守国家政务数据安全相关法律法规，承担永久保密义务。合同终止后，供应商须按照采购人要求完成数据返还与彻底销毁，处置情况须经采购人确认。

2）数据产品、软件产品、联合研发的人工智能模型及算法等

数据产品、软件产品、联合研发的人工智能模型、算法等成果的知识产权由双方约定共同享有。采购人享有永久免费使用权，可将成果应用于本辖区所有政务场景，亦可授权辖区内相关政务部门使用。经采购人同意，供应商可将脱敏、且不可溯源的部分智力成果应用于非政务商业场景；经采购人书面同意，供应商可将部分成果对外授权。

3）知识产权保护与责任承担

双方共同建立知识产权保护机制，联合处置各类侵权纠纷。若因供应商违规使用数据、泄露涉密信息或不当使用知识产权成果，引发侵权、泄密问题并造成损失的，由供应商承担全部法律责任与经济赔偿。

4）本条款约定的权属划分、使用限制及保密义务等，不因本合同终止、解除而失效。

（3）供应商应当协助采购人做好软件著作权等申报工作。中标供应商对采购人提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。

3.报价要求

（1）供应商须严格按照项目清单各项最高限价、《投标分项报价明细表》分项最高限价要求进行报价（详见第四章采购需求及第六章投标文件格式《投标分项报价表》、《投标分项报价明细表》报价上限）。

（2）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用，包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（4）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务以及进度款支付理解不一致的以采购单位解释为准。

4.验收要求

根据相关管理文件要求推进项目验收工作。本项目分三期分别进行初步验收和竣工验收。三期实施内容详见第四章采购需求及第六章投标文件格式《投标分项报价表》、《投标分项报价明细表》。

（1）初步验收。完成项目实施涉及的数据、软件、模型、算法、应用和支撑平台运行的基础设施等内容后，经检测单位测试通过后，组织初步验收。

（2）竣工验收。相应任务通过初步验收，进一步完善、优化相关功能，并至少试运行3个月后，采购人将对中标供应商的服务成果进行满意度调查，要求企业满意度≥80%，政府部门满意度≥85%，方可组织竣工验收；如不符合该要求，采购人有权要求供应商限期整改，经整改后仍不符合要求的，将不能进行竣工验收。

（3）若每前一期未完成竣工验收，将不能启动后一期实施，且采购人有权终止合同。

5.质保（维保）及售后要求

（1）合同签订后150个自然日内提供本项目所投全部产品生产厂商针对此次项目名称、项目编号、报价产品型号的售后服务承诺函原件。

（2）本项目所有产品完成竣工验收后，提供3年质保服务（自竣工验收报告签字盖章确认之日起，开始进入质保（维保）期，其中项目清单4“数据底座-数据资源”提供3年的动态更新服务，支撑平台运行的基础设施、软件服务部分按照信息化项目建设的要求提供3年维保）。

支撑平台运行的基础设施（详见产品清单6-8项技术要求）服务期满后，基于数据安全等方面的考量，基础设施无条件供采购人使用，采购人仅承担后续托管、运维、质保、管理等费用。所有基础设施残值无条件归采购人所有。

（3）中标供应商具备完善的服务体系、全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的人员保障和服务电话。

6.考核要求和违约责任

（1）中标供应商在投标文件中填报的主要项目人员不得随意更换，如因特殊原因必须

更换的，须经采购人批准后才能更换。如未经采购人同意更换人员，应按违约行为进行处罚：

项目经理每换一人次扣除当期合同金额50000元，项目技术负责人每换一人次扣除当期合同金额30000元，产品经理、数据治理负责人每换一人次扣除当期合同金额20000元（采购人要求中标供应商更换的人员不受上述限制）。若采购人发现中标供应商派出的服务人员不符合合同要求，中标供应商应在3天之内按要求重新派出人员，否则按每人次扣除当期合同金额10000元。

（2）供应商逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日0.5‰向采购人支付违约金，由采购人从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能提供服务的，采购人可终止合同。供应商因逾期提供服务或因其他违约行为导致采购人终止合同的，应向采购人退还预付款项并支付合同总额5‰的违约金。

（3）签订合同后，未经采购人书面同意，中标供应商不得随意进行分包。中标供应商违反上述约定的，采购人有权立即单方终止合同，对于中标供应商已实施的未经允许的分包部分，采购人有权不予支付任何项目款。中标供应商如有未经采购人同意的分包行为，采购人有权终止合同。

7.付款条件

为确保财政资金安全、规范、高效使用，并建立与项目建设质量、长期服务效能挂钩的激励约束机制，本项目将严格执行相关管理文件要求。项目资金将按照合同约定，根据项目进度和运维绩效分期支付。该支付模式体现了“按进度、看结果、重绩效”的现代财政资金管理原则，旨在有效控制投资风险，保障项目最终建设成效与可持续服务能力。

合同签订并生效后，款项支付原则上按以下规定执行，该安排贯穿项目建设与运维全周期，三期均适用以下规定：

（1）启动支付（预付款）：支付当期对应采购项总金额的30%作为预付款。此笔款项主要用于支持中标供应商进行项目启动、前期资源调配、驻场人员配备，关键设备、数据、软件的采购等，中标供应商应提交包含上述所有内容的齐备的证明材料，包括但不限于采购意向合同、自有产品证明等，经采购人确认无误后支付预付款项。

（2）中期支付（基于初步验收）：根据相关管理文件要求组织初步验收。经采购人组织初步验收合格后，支付至当期对应采购项总金额的50%。若初步验收未通过，项目自启动至该验收节点产生的全部费用以预付款金额为上限，采购人不承担该部分费用以外的任何支出；若该阶段实际发生费用低于预付款总额，采购人有权追回差额款项。供应商已完成的全部研发成果（包括但不限于数据、软件、模型、算法等）均无条件归采购人所有。项目通过初步验收后进入试运行阶段。

（3）后期支付（基于竣工验收）：根据相关管理文件要求组织竣工验收。竣工验收合格后，支付至当期对应采购项总金额的90%。

（4）维保期支付（基于维保期考核）：各期自竣工验收合格之日起，中标供应商需提供为期3年的质量保证与运维服务。各期维保期费用占比为当期对应采购项总金额的10%，其支付将与年度服务绩效考核结果强绑定。具体方式为：维保期内，每年根据双方确认的考核办法（通常涵盖系统可用性、故障响应与解决时效、服务满意度、主动优化等内容）对中标供应商的服务进行考评。第一年，支付金额为当期对应采购项总金额×2%×当年考核系数；第二年，支付金额为当期对应采购项总金额×3%×当年考核系数；第三年维保期结束时，经确认系统持续正常运行并完成全部维保义务后，支付尾款金额为当期对应采购项总金额×5%×考核系数。

考核系数根据年度考评得分（X）确定，具体标准如下：

考评得分90≤X≤100，考核结果为“优秀”，考核系数为1，足额支付当期维保费用。

考评得分80≤X<90，考核结果为“良好”，考核系数为0.95，支付95%的当期维保费用。

考评得分60≤X<80，考核结果为“合格”，考核系数为0.9，支付90%的当期维保费用。

考评得分X<60，考核结果为“不合格”，当期维保费用不予支付，并可根据合同条款追究中标供应商相应的违约责任。

8.交付时间及地点

（1）交付时间：

支撑平台运行的基础设施服务设备自合同正式签署生效起150个自然日内开通并投入使用。

软件开发服务部分：

一期：合同正式签署生效起，软件开发服务于12个月内完成竣工验收，其中包括所有软件系统的开发、安装部署、测试及试运行工作，试运行至少3个月。

二期：软件开发服务自一期通过竣工验收起12个月内完成竣工验收，其中包括所有软件系统的开发、安装部署、测试及试运行工作，试运行至少3个月。

三期：软件开发服务自二期通过竣工验收起12个月内完成竣工验收，其中包括所有软件系统的开发、安装部署、测试及试运行工作，试运行至少3个月。

- 交付地点：采购人指定地点。

9.其他要求

（1）招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

（2）招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。供应商在签订合同向采购人提供上述相关证明材料原件核验。

（3）除前述终止采购合同的情形以外，因政策调整，采购需求发生重大变化及不可抗力等客观因素，导致合同无法履行的，甲方有权单方终止合同；若甲方无正当理由拒绝配合工作，导致项目无法推进的，乙方有权终止合同。

（4）本项目在实施招标、合同签订及履约等过程中对同一事项理解不一致的以采购单位的解释为准。

# 第五章	评标方法与评标标准

## 一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.7项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取X名中标候选人。

## 二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

## 三、联合体价格扣除

1.大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，联合体协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体报价4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.联合体各方均为小型、微型企业或残疾人福利性单位、监狱企业的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.联合体投标说明

（1）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中由相同专业的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据（另有约定的，从其约定）；由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据（另有约定的，从其约定），涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

（2）联合体各方必须签订联合体协议（格式见第六章），协议必须明确投标全权代表方并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（3）联合体各方均应按照招标文件的规定提交《供应商信用承诺函》，以及第一章所述的其它相关资格证明材料。

（4）评标标准中1.1项为价格评审因素，2.1-2.7、3.1、3.2项为技术评审因素，3.3.4.1、5.1-5.3项为商务评审因素。

（5）评标标准中所有项均按照全权代表方一方认定并计算。

## 四、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 技术参数响应程度 | 技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分。本项最低分为0分。 | 8 | 客观分 |
| 2.2 | 需求理解方案 | 投标人需提供需求理解方案，内容包括但不限于：①项目现状及问题分析；②项目需求分析，包括业务需求、基础设施服务需求分析、安全需求分析等；③项目实施重难点分析；④项目建设可行性分析；⑤项目建设内容及功能需求等。以上每项内容需逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，得1分； （2）以上每项内容较为完整深刻、针对性较强、能够满足采购需求的，得0.5分； （3）以上每项内容基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，得0.25分； （4）以上每项内容不符合采购需求或未提供需求理解材料的不得分。 本大项最高得5分，最低得0分。 | 5 | 主观分 |
| 2.3 | 总体设计方案 | 投标人根据招标需求和对业务的理解，提供项目总体设计方案，内容包括但不限于：①总体架构设计方案；②业务架构设计方案；③技术架构设计方案；④应用架构设计方案；⑤数据架构设计方案；⑥安全部署架构设计方案。以上每项内容需逐条阐述。 （1）以上每项内容设计思路科学、前瞻性、技术先进可行、紧贴采购需求的，得1.5分； （2）以上每项内容设计思路较科学、前瞻性、技术较先进可行、能够满足采购需求的，得1分； （3）以上每项内容设计思路基本满足采购需求、具有一定可行性的，得0.5分； （4）以上每项内容设计思路不能满足采购需求或未提供方案的不得分。 本大项最高得9分，最低得0分。 | 9 | 主观分 |
| 2.4 | 详细设计方案 | 投标人需提供项目详细设计方案，内容包括但不限于：①统一门户方案；②智能应用集群方案；③人工智能平台方案；④数据底座方案；⑤知识底座方案；⑥基础设施服务方案；⑦运维管理中心方案。以上每项内容需逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得2分； （2）以上每项内容较为完整深刻、可行性较强、能够满足采购需求的，得1分； （3）以上每项内容基本完整、具有一定可行性、基本符合采购需求的，得0.5分； （4）以上每项内容不合理可行或未提供方案的不得分。 本大项最高得14分，最低得0分。 | 14 | 主观分 |
| 2.5 | 项目整体安全设计方案 | 投标人需提供项目整体安全设计方案，内容包括但不限于：①网络安全建设方案②数据备份建设方案；③模型安全及服务建设方案。以上每项内容需逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，得1分； （2）以上每项内容较为完整深刻、针对性较强、能够满足采购需求的，得0.5分； （3）以上每项内容不符合采购需求或未提供需求理解材料的不得分。 本大项最高得3分，最低得0分。 | 3 | 主观分 |
| 2.6 | 项目实施方案 | 投标人需提供项目实施方案，内容包括但不限于：①项目整体规划；②实施进度安排；③资源配置方案及质量保障措施；④风险应对策略。以上每项内容需逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得0.5分； （2）以上每项内容较为完整深刻、可行性较强、能够满足采购需求的，得0.25分； （3）以上每项内容不合理可行或未提供方案的不得分。 本大项最高得2分，最低得0分。 | 2 | 主观分 |
| 2.7 | 现场 演示 | 评委根据供应商提供的现场演示进行综合评分。每位投标人总演示时间不超过35分钟，投标人需自行携带演示所需软硬件设备、搭建演示环境、构造测试数据。演示人员于评审当日提交响应文件截止前至江北新区天浦路1号南京市公共资源交易中心江北新区分中心一楼等候区等候，最多可派3人参加现场演示。参加现场演示人员均须携带本人身份证。 以下为演示要求： 一、智能体应用开发中台（8分） （1）智能体开发与流程编排：演示者演示进入智能体开发界面，展示可视化画布及预置节点库；通过拖拽节点、连接线，构建包含并行分支与合并分支的任务流程，生成智能体；演示智能体版本发布与审核能力。 （2）多模态知识库：演示者演示同时上传音频和视频两种格式，自动解析、分段及入库，配置知识库调用权限；通过调用知识库问答，展示知识库的语义检索能力，检索结果内容应关联到音频和视频文件对应的片段描述。 （3）定时任务管理：演示者演示创建并启动一个定时任务，触发智能体自动执行，展示任务调度界面与执行状态监控看板。 （4）权限与安全设置：演示者演示在多租户环境下，不同组织及用户对智能体、知识库、模型、工具的权限隔离效果。 评分标准： 以上4小项采用类似真实系统演示，每小项功能完整准确得2分，最多得8分； 采用系统原型（DEMO）演示，每小项功能完整准确得1分，最多得4分； 采用PPT等方式演示，每小项功能完整准确得0.5分，最多得2分； 其他不得分。 二、合同智能生成及预审（8分） （1）预审管理工具：演示者演示批量导入包含图片、PDF扫描件的合同压缩包，对导入的合同压缩包解压与预处理； （2）预审管理工具：演示通过自定义字段、智能提取、智能填表等模式，提取出上传合同的关键结构化信息（至少包含金额、日期、签署方）；展示提取结果预览与结构化表格的功能。 （3）合同和图价识别工具：演示者演示导入某工程图纸，演示裁剪工具选定区域，自动提取工程参数，支持人工修正；基于提取的参数，自动计算材料费、人工费等，生成造价明细；以可视化报表展示识别参数、计算过程、费用构成。 （4）预审作业与报告：演示者演示项目从预审作业创建、模型选配、执行分析、疑点核查到报告生成的全流程操作，需包含创建预审作业任务，为预审作业匹配预设模型，启动模型自动分析，查看数据分析结果，生成结构化预审报告。 评分标准： 以上4小项采用类似真实系统演示，每小项功能完整准确得2分，最多得8分； 采用系统原型（DEMO）演示，每小项功能完整准确得1分，最多得4分； 采用PPT等方式演示，每小项功能完整准确得0.5分，最多得2分。 其他不得分。 三、执法队伍管理辅助（8分） （1）剧本创建与生成：演示者演示一个完整的培训场景创建流程，包括：配置培训场景及角色，允许上传知识文档和录音文件，自动解析上传内容，自动生成培训场景及话术，完成培训场景创建。 （2）剧本执行与反馈：演示者将（1）创建的培训场景下发为培训任务；任务允许配置学习次数、话术提示、话术评价，并指派给特定培训对象。 （3）培训考试：演示者演示培训对象通过语音对话或文字输入，与培训场景模拟对话，推进任务流程或获取关键信息，培训场景均以语音形式回复，支持在培训过程中查看话术提示、话术评价。 （4）多场景学习项目设计：演示者演示培训任务完成后，自动生成培训任务评价报告，并可在线跟踪已下发培训任务中培训对象的学习进度。 评分标准： 以上4小项采用类似真实系统演示，每小项功能完整准确得2分，最多得8分； 采用系统原型（DEMO）演示，每小项功能完整准确得1分，最多得4分； 采用PPT等方式演示，每小项功能完整准确得0.5分，最多得2分。 其他不得分。 本大项最高得24分，最低得0分。 | 24 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 维保服务方案 | 投标人需提供维保服务方案，内容包括但不限于：①服务措施；②应急举措；③服务流程及服务保障体系；④本地维保力量配置。以上每项内容需逐条阐述。 （1）以上每项内容完整、合理性、操作性强的，得1分； （2）以上每项内容基本完整、基本合理，有可操作性的，得0.5分； （3）以上每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 本大项最高得4分，最低得0分。 | 4 | 主观分 |
| 3.2 | 培训 方案 | 投标人需提供项目培训方案，内容包括但不限于：①培训计划；②培训内容；③师资力量；④培训效果评估。以上每项内容需逐条阐述。 （1）以上每项内容完整详细、针对性强的，得1分； （2）以上每项内容基本满足采购需求，有一定针对性的，得0.5分； （3）以上每项内容没有针对性或未提供方案的不得分。 本大项最高得4分，最低得0分。 | 4 | 主观分 |
| 3.3 | 本地化服务 | 投标人具有本地化服务能力的得1分。（提供承诺书或有效证明材料） | 1 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供自2023年1月1日（含）以来类似智能体项目业绩（至少包含智能体或大模型），每提供一个业绩得1分，本项最多得3分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 3 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 团队人员资质 | 供应商应为本项目设置专业的实施团队: （1）项目经理（至少1人）具有信息系统项目管理师高级证书且工作经验不少于8年，得1分，其他不得分。 （2）产品经理（至少1人）具有软件设计师证书且工作经验不少于8年，得1分，其他不得分。 （3）团队总人数为45人（不含）50人（含）的，得1分；团队总人数为50人（不含）55人（含）的，得2分；团队总人数大于55人的，得3分；其他情况不得分。 注：上述人员岗位不得兼任。第（1）、（2）两项人员要求需在投标时提供下列证明材料：人员简历（需体现工作年限）、证书扫描件、投标人为上述人员缴纳的近三个月内（任意一个月）社保证明材料扫描件。第（3）项人员要求需提供相应承诺函，承诺供应商在项目中标后、合同签订前提供上述人员名单、岗位分工、包括毕业证书等在内的人员证书扫描件、简历（需体现工作年限）、劳动合同、投标人为上述人员缴纳的近三个月内（任意一个月）社保证明材料等，供采购人核验。本项最多得5分。 | 5 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力1 | 供应商具备省部级及以上相应企业荣誉，每获得一项市级荣誉的得0.5分，每获得一项省部级荣誉的得1分，每获得一项国家级荣誉的得4分，本项最多得4分。（提供政府部门颁发的荣誉证书） | 4 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力2 | 供应商具有与本项目相关的软件著作权证书（证书名称至少包含关键词：人工智能或AI或智能体等），每提供一项证书得1分，最高得4分，未提供不得分。注：上传证书原件扫描件；所提供证书名称关键词与评分细则规定不一致时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，实质性内容满足即符合得分要求，否则不予认可。 | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# 第六章	投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江北新区分中心：

我公司（单位）（供应商名称）郑重承诺：

我公司（单位）符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(七)未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人姓名）作为我方参加编号为项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

说明：提供法人授权书的同时须提供委托代理人的身份证扫描件。

四、投标函

投标函

致：南京市公共资源交易中心江北新区分中心

根据贵方编号为的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业¨中型企业¨小型企业¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业¨非民营企业¨其他（在对应¨内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户行：

账号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日期：

六、投标分项报价表

1.第四章“采购需求——项目清单”与《投标分项报价表》及《投标分项报价明细表》内容对应一致。供应商须严格按照项目清单各项最高限价、《投标分项报价明细表》分项最高限价要求进行报价。《投标分项报价明细表》中“分项小计”列标注“无”的期数请勿填列数值，即应严格按照分期要求进行报价，未作分期安排的期数请勿报价。如有缺项、漏项、错项、超出报价上限等情形，将被视为无效投标。

2.投标总价应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

3.《投标分项报价表》中的“投标总价”、所有《投标分项报价明细表》“分项合计”汇总金额，均应与《开标一览表》中“投标总报价”保持一致。各《投标分项报价明细表》中的“分项合计”应与《投标分项报价表》中对应项目的“分项报价合计”保持一致。各《投标分项报价明细表》中的各期“分期合计”汇总金额应与《投标分项报价表》中对应期数的“分期报价合计”保持一致。如有缺项、漏项、错项、超出报价上限等情形，将被视为无效投标。

投标分项报价表

| 序号 | 项目 | 报价上限（元） | 数量 | 单位 | 分项报价（元） |  |  | 分项报价 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一期 | 二期 | 三期 |  |  |
| 1 | 统一门户 | 1439600 | 1 | 项 |  |  |  |  | 供应商在满足各分项报价上限的同时，仍须满足各分期报价上限，其中一期报价上限为41581700元，二期报价上限为23207600元，三期报价上限为13902100元。 |
| 2 | 智能应用集群 | 39237700 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人工智能平台 | 7466500 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 4 | 数据底座 | 6301800 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 5 | 知识底座 | 4949800 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 6 | 支撑平台运行的基础设施服务 | 13537600 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 7 | 运维管理中心 | 522900 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 8 | 安全管理中心 | 5235500 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 分期报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

### 投标分项报价明细表

产品1统一门户

| 序号 | 采购项 | 单价上限（元） | 数量 | 单位 | 报价 （元） | 分项小计（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一期 | 二期 | 三期 |
| 1 | 政务服务门户建设 | 546500 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 2 | 企业服务门户建设（PC&移动端） | 893100 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 分期合计（元） |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 |
| 分项合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

产品2智能应用集群

| 序号 | 采购项 |  | 单价上限（元） | 数量 | 单位 | 报价 （元） | 分项小计（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 一期 | 二期 | 三期 |
| 1 | 公共能力集市（17项） | 基于大模型深度语义解析、政务知识图谱及多类政务专项知识库，支撑17项公共能力应用。 | 5405300 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 2 | 垂类应用（35项） | 智能检核辅助 | 1095000 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 3 |  | 人才数据管理（管理端） | 602000 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 4 |  | 人才服务 | 1148000 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 5 |  | 产业载体智能匹配 | 797000 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 6 |  | 招商资源智能监测 | 953000 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 7 |  | 服务企业智能化管理 | 1388000 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 8 |  | 升级政策匹配智能化服务 | 1375000 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 9 |  | 智能招商服务 | 1418000 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 10 |  | 宣传活动智能辅助 | 561000 | 1 | 套 |  | 无 |  | 无 |
| 11 |  | 科创企业培育和科技项目遴选 | 2085000 | 1 | 套 |  | 无 |  | 无 |
| 12 |  | 经济运行监测 | 886000 | 1 | 套 |  | 无 |  | 无 |
| 13 |  | 投资管理与项目推进 | 784000 | 1 | 套 |  | 无 |  | 无 |
| 14 |  | 财政事前智能管控服务 | 665000 | 1 | 套 |  | 无 |  | 无 |
| 15 |  | 财政事中全流程智能支付管控 | 620000 | 1 | 套 |  | 无 |  | 无 |
| 16 |  | 财政事后留痕溯源智能服务 | 223000 | 1 | 套 |  | 无 |  | 无 |
| 17 |  | 教育宏观规划与管理 | 422000 | 1 | 套 |  | 无 |  | 无 |
| 18 |  | 教育治理智能辅助 | 278000 | 1 | 套 |  | 无 |  | 无 |
| 19 |  | 卫生事业数据挖掘与辅助决策支持 | 750000 | 1 | 套 |  | 无 |  | 无 |
| 20 |  | 民生事务智能决策服务 | 719000 | 1 | 套 |  | 无 |  | 无 |
| 21 |  | 民生保障智能问政、问数服务 | 1031000 | 1 | 套 |  | 无 |  | 无 |
| 22 |  | AI智能体咨询服务 | 1032000 | 1 | 套 |  | 无 |  | 无 |
| 23 |  | 12345政务热线工单业务流程智能处理提升 | 898000 | 1 | 套 |  | 无 |  | 无 |
| 24 |  | 智能评审辅助 | 1464000 | 1 | 套 |  | 无 |  | 无 |
| 25 |  | 法律援助服务 | 726000 | 1 | 套 |  | 无 | 无 |  |
| 26 |  | 低效（闲置）用地管理 | 998000 | 1 | 套 |  | 无 | 无 |  |
| 27 |  | 住建行业治理服务 | 1458400 | 1 | 套 |  | 无 | 无 |  |
| 28 |  | 应急预案评估与演练方案优化 | 905000 | 1 | 套 |  | 无 | 无 |  |
| 29 |  | 应急救援处置智能辅助分析研判 | 982000 | 1 | 套 |  | 无 | 无 |  |
| 30 |  | 完善信用修复智能管理 | 446000 | 1 | 套 |  | 无 | 无 |  |
| 31 |  | 市监法眼—智能执法辅助系统 | 884000 | 1 | 套 |  | 无 | 无 |  |
| 32 |  | 综合行政执法智能辅助 | 1280000 | 1 | 套 |  | 无 | 无 |  |
| 33 |  | 农产品质量安全管控智能研判分析 | 1046000 | 1 | 套 |  | 无 | 无 |  |
| 34 |  | 农作物长势及灾害智能化研判分析 | 1411000 | 1 | 套 |  | 无 | 无 |  |
| 35 |  | 升级企业信息管理 | 780000 | 1 | 套 |  | 无 | 无 |  |
| 36 |  | 产业数据采集与分析 | 1722000 | 1 | 套 |  | 无 | 无 |  |
| 分期合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

产品3人工智能平台

| 序号 | 采购项 |  | 单价上限（元） | 数量 | 单位 | 报价 （元） | 分项小计（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 一期 | 二期 | 三期 |
| 1 | 智能体应用开发中台 | 资源接入 | 695400 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 2 |  | 智能体应用开发平台 | 506700 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 3 |  | 智能体调度管理 | 226500 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 4 |  | 智能体安全 | 447700 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 5 |  | 工具集管理 | 417000 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 6 |  | 技能库及管理 | 370000 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 7 |  | 检索增强能力 | 360000 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 8 |  | 数据分析能力 | 230000 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 9 |  | 平台管理端功能 | 457100 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 10 | 多智能体协作与开发平台 | 协作运行管理 | 1202000 | 1 | 套 |  | 无 |  | 无 |
| 11 |  | 协作关系管理 | 698000 | 1 | 套 |  | 无 |  | 无 |
| 12 |  | 智能体辅助生成引擎 | 1106100 | 1 | 套 |  | 无 |  | 无 |
| 13 |  | 平台分析统计功能 | 750000 | 1 | 套 |  | 无 |  | 无 |
| 分期合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
| 分项合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

产品4数据底座

| 序号 | 采购项 | 单价上限（元） | 数量 | 单位 | 报价 （元） | 分项小计（元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一期 | 二期 | 三期 |  |
| 1 | 数据资源 | 1754800 | 1 | 项 |  |  |  |  | 本项分三期报价，一期报价上限954800元，二期报价上限400000元，三期报价上限400000元。 |
| 2 | 数据平台 | 4097000 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 数据治理服务 | 450000 | 1 | 项 |  |  |  |  | 本项按期支付服务费，项目建设3期，每期报价上限150000元。 |
| 分期合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
| 分项合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

产品5知识底座

| 序号 | 采购项 | 单价上限（元） | 数量 | 单位 | 报价 （元） | 分项小计（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一期 | 二期 | 三期 |
| 1 | 全域知识空间管理 | 240000 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 2 | 知识入库 | 360000 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 3 | 知识结构化 | 620000 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 4 | 知识切片管理 | 200000 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 5 | 知识向量化 | 440000 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 6 | 知识打标 | 220000 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 7 | 知识图谱构建 | 780000 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 8 | 专家知识中心 | 240000 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 9 | 知识审核 | 580000 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 10 | 文档知识归集 | 240000 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 11 | 效果评测 | 200000 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 12 | 知识检索与问答 | 490000 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 13 | 知识安全与权限管理 | 339800 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 |
| 分期合计（元） |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 |
| 分项合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

产品6支撑平台运行的基础设施服务

| 序号 | 采购项 | 单价上限（元） | 数量 | 单位 | 报价 (元） | 分项小计（元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一期 | 二期 | 三期 |  |
| 1 | 核心计算资源服务 | 8466000 | 1 | 项 |  |  |  | 无 | 本项分二期报价，一期报价上限5079600元，二期报价上限3386400元。 |
| 2 | 辅助计算资源服务 | 3900000 | 1 | 项 |  |  |  | 无 | 本项分二期报价，一期报价上限1950000元，二期报价上限1950000元。 |
| 3 | 政务智能体一体机服务 | 921600 | 1 | 项 |  |  |  | 无 | 本项分二期报价，一期报价上限460800元，二期报价上限460800元。 |
| 4 | 互联网出口及电子政务外网互通服务 | 250000 | 1 | 项 |  |  |  |  | 本项分三期报价，一期报价上限90000元，二期报价上限80000元，三期报价上限80000元。 |
| 分期合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
| 分项合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

产品7运维管理中心

| 序号 | 采购项 | 单价上限（元） | 数量 | 单位 | 报价 （元） | 分项小计（元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一期 | 二期 | 三期 |  |
| 1 | 业务应用采集和监控 | 64900 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 软件资源采集与监控 | 57800 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 统一监控管理 | 79800 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 展示看板 | 45200 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 代码托管服务 | 275200 | 1 | 项 |  |  |  |  | 本项分三期报价，一期报价上限82600元，二期报价上限82600元，三期报价上限110000元。 |
| 分期合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
| 分项合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

产品8安全管理中心

| 序号 | 采购项 | 单价上限（元） | 数量 | 单位 | 报价 （元） | 分项小计（元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一期 | 二期 | 三期 |  |
| 1 | 网络安全服务 | 1125000 | 1 | 项 |  |  | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 数据安全服务 | 975000 | 1 | 项 |  |  |  |  | 本项分三期报价，一期报价上限527600元，二期报价上限223700元，三期报价上限223700元。 |
| 3 | 模型安全服务 | 2235500 | 1 | 套 |  |  | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 安全服务建设 | 787500 | 1 | 项 |  |  |  |  | 本项分三期报价，一期报价上限262500元，二期报价上限262500元，三期报价上限262500元。 |
| 5 | 安全等保服务 | 112500 | 1 | 项 |  |  |  |  | 本项分三期报价，一期报价上限37500元，二期报价上限37500元，三期报价上限37500元。 |
| 分期合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
| 分项合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）属于行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于¨中型企业¨小型企业¨微型企业。

2.（标的名称）属于行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于¨中型企业¨小型企业¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们（供应商1），（供应商2），……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业¨残疾人福利性单位¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。