招　标　文　件

项目名称：江苏扬州化学工业园区环境管理系统“建管用”提升项目

项目编号：JSZC-321081-JZCG-G2026-0005

扬州市公共资源交易中心仪征分中心

2026 年 6 月
 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………32

- 投标文件格式………………………………36

第一章  投标邀请

受[江苏扬州化学工业园区管理办公室]的委托，扬州市公共资源交易中心仪征分中心就[江苏扬州化学工业园区环境管理系统“建管用”提升项目](JSZC-321081-JZCG-G2026-0005)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2025年省、市生态环境部门对化工园区环境管理建设管理建设提出提升要求，主要包括监测监控能力提升、运维质控与报警升级、高值分析与溯源提升、信息传输能力建设等方面内容。同时省工信、自然资源、生态环境等六部门联合印发的《江苏省化工园区认定工作标准（2025版）》要求化工园区应当建立完善的环境风险监控监管体系，按照《工业园区生态环境管理信息系统建设指南》（DB32/T 4709-2024）Ⅰ 类工业园区要求，建设规范化的化工园区生态环境一园一档系统，系统中各类监测监控、环境管理数据应动态更新，并与省生态环境智慧监管平台实时共享。根据以上有关要求，启动本项目建设。

（江苏扬州化学工业园区环境管理系统“建管用”提升项目）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2026年6月30日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321081-JZCG-G2026-0005

2.项目名称：江苏扬州化学工业园区环境管理系统“建管用”提升项目

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 160 |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 160 |

- 5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章

- 6.合同履行期限：自合同签订之日起2个月内完成功能上线交付并试运行6个月，试运行期满后验收合格。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

- 5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年6月30日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称： 江苏扬州化学工业园区管理办公室

地 址： 扬州市仪征市万年南路9号

联系人：吕敏

联系方式： 17318875010

2.扬州市公共资源交易中心仪征分中心

地　址： 仪征市西园北路39号

联系人： 薛佳敏

联系方式： 0514-80290190

- 其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心仪征分中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心仪征分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准（技术方案（暗标）：详见评分表）

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 服务方案暗标编制要求：暗标中不得出现供应商名称、人员姓名；要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他报价供应商的特殊做法；

排版要求：A4纸大小，字体为黑色、小四号宋体，不得出现手写，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页；如有表格，表格中字体用宋体字，字号不作限制。图片为彩色，图片不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识。

9.3 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23.4 请投标人实时关注评标过程，因此项目设置暗标，“澄清要求函”无法通过系统以外途径通知投标单位，请投标人密切关注评标过程，按时回复，因投标人未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

25.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

25.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

25.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 技术标（暗标）中出现该报价供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的。

25.1.13 暗标未按“排版要求”编制。

25.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

6

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心仪征分中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币   零   元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，乙方向甲方开具正式发票，甲方自收到发票之日（乙方开票日期）起10个工作日内支付合同总价30%的预付款。

8.1.2 尾款支付时间：项目验收合格后，乙方向甲方开具正式发票，甲方自收到发票之日（乙方开票日期）起10个工作日内支付尾款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章 采购需求

- 一、项目属性:服务类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：  无  。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3. 采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏扬州化学工业园区环境管理系统“建管用”提升项目 | 软件和信息技术服务业 |

# 二、建设清单

| 序号 | 模块 | 子模块 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测监控能力提升 | 新增特征因子站接入 | 套 | 1 |
| 2 |  | LDAR实时监测接入 | 套 | 1 |
| 3 |  | 企业非现场运行工况数据接入 | 套 | 1 |
| 4 | 运维质控与报警升级 | 运维质控在线监管 | 套 | 1 |
| 5 |  | 预警阈值动态优化 | 套 | 1 |
| 6 |  | 化工园区报警闭环体系优化 | 套 | 1 |
| 7 |  | 数据研判提前预警 | 套 | 1 |
| 8 | 高值分析与溯源提升 | 多维数据关联分析模型 | 套 | 1 |
| 9 |  | 移动+固定多维溯源分析 | 套 | 1 |
| 10 |  | 非现场工况监管能力提升 | 套 | 1 |
| 11 | 信息传输能力建设 | 报警信息传输仪征市局 | 套 | 1 |
| 12 |  | 省厅监管系统传输上传 | 套 | 1 |
| 13 |  | 末端监控报警传输回流 | 套 | 1 |

# 三、技术要求

投标人需明确知晓并充分理解，现有环境管理信息系统作为智慧园区整体系统的重要组成部分，经过前期建设与运行，虽已初步实现监测监控基础能力建设、各类环境数据的全面接入及超标报警的闭环处置等基础功能，在一定程度上提升了化工园区环境管理的效率和精细化水平，但结合化工园区环境管理工作的实际需求、上级监管的严格要求以及系统长期运行的实际情况来看，该系统仍存在诸多亟待提升改造的问题。投标人在技术层面需充分考虑在现有智慧园区平台、环境管理信息系统基础上进行融合提升，切实解决现有系统存在的短板问题，全面优化现有系统平台的功能和性能做好融合提升与衔接工作。主体融合提升包含四大核心提升方向，即监测监控能力提升、运维质控与报警功能升级、高值数据分析与污染溯源能力提升、信息传输能力建设，技术要求如下：

## 1、监测监控能力提升

监测监控能力提升是化工园区环境管理的基础支撑，通过对化工园区缺失的特征因子能力监测、非现场工况缺失等各类环境及运行工况监测数据的统一接入、规范管理与基础分析，补充化工园区环境数据、企业远程监管的完整性、准确性与连续性，为化工园区日常环境监管提供可靠数据依据。

1.1 新增特征因子站接入

实现化工园区新增特征因子站数据的统一采集与接入，方便日常管理与查看使用。

系统支持化工园区特征因子站数据采集与接入，保证数据正常上传、存储与稳定展示，确保数据采集过程连续可靠。

提供站点数据查询、趋势查看、报表导出等基础功能，满足日常监管、数据整理、资料存档等实际工作需要。

建立化工园区特征因子与企业废气排放特征分析，可与企业废气特征因子库进行匹配对比，便于进一步开展数据分析、问题排查与日常管理工作。

★搭建特征因子站点多维分析研判功能，构建多站点、多维度数据交叉比对与联动分析机制，深度挖掘站点监测数据潜在规律，实现数据动态趋势研判、异常态势感知及风险预警提示功能。（提供功能界面截图，扫描上传）

1.2 LDAR 实时监测接入

完善 LDAR 数据采集与传输接入相关流程，提高现场数据处理效率和工作规范性。

★提供检测点位模板导入功能，支持 Excel 数据按模板导入、导出，方便日常批量处理、信息核对与数据更新。（提供功能界面截图，扫描上传）

★支持 LDAR 检测设备移动采集能力，体现移动端采集检测数据实时获取能力，确保数据及时回传至平台，减少人工录入环节，提高工作效率。（提供功能界面截图，扫描上传）

开发数据转发内网程序，保障数据稳定、安全传输到化工园区内网，确保数据不丢失、不中断、不延迟。

将 LDAR 泄露与报警信息同步到企业报警系统，便于企业及时掌握现场情况并开展相应处理。

1.3 企业非现场运行工况数据接入

规范企业工况数据采集与接入相关工作，实现数据稳定上传与统一管理。

梳理企业仓储基础档案，完善监测点位 “一企一罐” 相关信息，确保档案完整准确、便于查阅和更新维护。

完成企业与化工园区之间专线组网，保障数据传输稳定可靠，不受外部网络波动影响。

定制开发数据采集及接入程序，对接企业 DCS 或 PLC 系统，获取液位、压力、温度等实时数据并传输至化工园区内网。

在企业现场完成数据采集与接入程序的调试、部署与安装，保障系统长期稳定运行，满足日常监管需求。

## 2、运维质控与报警升级

运维质控与报警升级是保障化工园区监测系统稳定运行、提升数据质量的关键环节，通过规范运维流程、优化报警规则、完善闭环管理，减少无效报警，提高处置效率，保障监测数据真实可用。

2.1 运维质控在线监管

完善运维管理相关流程，方便化工园区对运维工作进行日常监督与管理。

搭建运维质控模块，第三方运维单位可通过平台填报运维情况，由化工园区进行统一汇总、记录与存档。

★开发化工园区环境监测站点运维调度管控功能，可对各类运维核心要素进行系统化归档管理，动态追踪运维工作推进态势，实现运维计划周期化管控、进度可视化呈现、到期节点智能提醒及计划落地执行的全闭环管理。（提供功能界面截图，扫描上传）

从设备在线率、数据传输率、运维及时率、报警故障处置率等方面对运维情况进行日常考核，提升运维工作质量与规范化水平。

★搭建化工园区环境监测设备全生命周期检维修管控功能，搭建异常事件闭环处置流程，展示设备异常风险事件智能派发、分级流转与全程督办，支撑运维作业处置整改及过程成果可视化留存。（提供功能界面截图，扫描上传）

支持运维台账上传、录入与查看，方便工作留痕与后续查阅追溯。

运维单位填报数据通过采集服务加密传输，保证数据在传输过程中的安全与完整。

2.2 预警阈值动态优化

根据化工园区实际情况优化报警阈值，提高报警的合理性与实用性。

★优化空气站关键监测因子如臭氧、PM2.5、PM10等预警阈值数据分析，结合现场实际环境、区域管控标准及常态化管理需求，通过系统化数据分析、数学建模，构建适配本地场景的阈值判定标准。（提供数据分析截图，扫描上传）

★对化工园区空气微站TVOC预警阈值进行数据分析优化，结合现场实际环境、区域管控标准及常态化管理需求，通过系统化数据分析、数学建模，构建适配本地场景的阈值判定标准。（提供数据分析截图，扫描上传）

开发定时任务，根据动态阈值滑动设置，满足不同时段、不同季节的日常管理需要，每月初自动更新生效，减少人工操作与重复设置。

完善报警功能与消息推送流程，确保相关人员能够及时接收信息，提高响应效率。

2.3 化工园区报警闭环体系优化

优化报警处理流程，减少重复工作，提高整体处置效率。

优化报警流程，区分企业报警与化工园区报警，引入第三方运维单位协同处理，化工园区审核后形成完整闭环。

★优化离线报警显示方式，依托设备在线状态动态感知机制，实现设备离线异常的自动识别、智能判定、精准匹配，构建离线异常报警智能闭环处置功能。（提供功能界面截图，扫描上传）

对接省厅末端监控系统，实现报警处置数据回流，完成报警闭环管理，确保信息可追溯。

2.4 数据研判提前预警

细化报警相关规则，提高数据异常识别能力。

优化超标、恒值、异常值等报警规则配置，参考省厅非现场监管要求开展数据研判工作，提升监管精准度。

增加污染物排放浓度超标数据研判功能，及时发现异常情况并做好记录。

离线报警在设备恢复正常后自动闭环，简化操作步骤，提升系统自动化程度。

★完善监测数据智能研判预警功能，拓展多元化数据异常判定逻辑体系，配套搭建标准化数据标注、异常数据筛查能力，覆盖恒值固化、零值异常、负数值偏差等各类非常规数据工况的智能识别与报警研判。（提供功能界面截图，扫描上传）

## 3、高值分析与溯源提升

高值分析与溯源提升是化工园区污染精细化监管的重要支撑，通过整合多源监测数据、结合移动监测手段，辅助识别高值区域、分析污染来源，提升化工园区污染防控的针对性。

3.1 多维数据关联分析模型

整合多类监测数据，便于日常开展数据对比与分析工作。

★支持在三维可视化大屏上融合展示化工园区微站等各类监测数据的动态化、立体化呈现。支持联动时间维度、气象环境维度数据，渲染监测浓度热力分布态势，直观呈现污染物动态演变趋势。（提供功能界面截图，扫描上传）

整合企业废气排口、工况、厂界、化工园区微站、VOCs 站点等数据，实现关联查看、统一展示与对比分析。

★通过模型分析 VOCs 高值结合微站等数据与企业排污、生产工况之间的关系，辅助开展高值溯源、原因排查等相关工作，为日常管理提供数据支撑。（提供功能界面截图，扫描上传）

3.2 移动 + 固定多维溯源分析

结合移动监测与固定监测，提升高值区域识别与管理能力。

支持走航车监测数据录入、轨迹查看、高值点显示与组分分析，丰富现场监测手段。

★支持无人机监测数据录入，以热力图形式展示，便于直观查看高值分布情况。（提供功能界面截图，扫描上传）

结合移动监测与固定监测数据，划分重点监管区域，提升管理针对性与有效性。

根据相关单位报告，录入企业废气新特征污染物，完善化工园区因子库信息，便于统一管理。

3.3 非现场工况监管能力提升

加强储罐工况日常监管，提高异常情况识别与处理效率。

★搭建储罐作业工况智能化监控体系，整合储罐全时段作业运行数据，通过可视化时序展示、动态态势等多元展示形式，实现储罐作业工况智能作业分析与异常预判。（提供功能界面截图，扫描上传）

能够对储罐液位、压力异常变动进行预警分析，动态配置阈值，可视化展示相关报警信息方便管理人员关注并处理。

★构建污染物减排动态管控功能，联动企业用电、储罐工况运行等多维数据，建立重污染天气减排预警响应与产能管控联动监管。（提供功能界面截图，扫描上传）

实现高值关联企业储罐工况作业分析、关联出具体企业所涉物料，基于此数据分析及联动预警补强溯源能力，完善化工园区监管手段，提升管理水平。

## 4、信息传输能力建设

信息传输能力建设是化工园区环境数据与上级监管部门对接的关键保障，通过规范数据接口、优化传输流程，确保化工园区环境数据及时、准确上传，满足各级监管部门的数据共享与监管要求。

4.1 报警信息传输仪征市局

实现化工园区与仪征市局数据共享，方便跨部门查看与监管。

向政务系统共享数据接口，包括水环境质量、大气环境质量等相关数据，确保数据对接规范。

★搭建标准化、开放式数据共享服务体系，整合环境数据监测、工况等各类业务数据资源，完善数据自动化采集、规范化治理、资源编目、对外开放订阅核心能力。（提供功能界面截图，扫描上传）

开通企业废水、废气、雨水等污染源报警数据同步端口，保障数据及时同步。

为仪征市局开通账号、分配权限，方便相关人员进行数据调阅、查询与查看。

4.2 省厅监管系统传输上传

按照规范要求完善数据内容，保证数据正常上传至省厅系统。

按照《DB32/T 4709-2024》Ⅰ 类工业园区要求补充周边环境敏感点、生态管控区等信息，对接污水厂刷卡排污总量，完善固废处置信息等相关缺项，确保符合建设标准与检查要求。

接入政务资源网络，录入化工园区基础档案、环境风险、特征污染物、LDAR 等数据，实时上传空气站、VOCs 等监测数据。

4.3 末端监控报警传输回流

打通与扬州市局数据通道，实现报警数据回流与闭环管理。

申请与扬州市局网络连通，开发数据回流采集程序，保障数据正常回流、稳定接收。

回流数据入库后匹配对应企业、时间、排口报警信息，同步处置结果形成闭环，减轻企业日常工作量与填报负担。

# 四、项目服务要求

由采购人提出特定需求、中标人据此专门开发的定制化功能、模块、代码，其知识产权自完成并交付采购人时起，完全归属采购人所有。（提供承诺函，原件扫描上传）。

# 五、项目建设方案

## 1、项目需求分析方案

要求各投标人遵照本采购需求的相关条款，能够较为全面、系统地完成需求背景，理解相关各项工作，该工作将作为投标响应有效性、方案设计合理性、项目实施可行性的核心前提和重要考核依据。投标人需充分结合本采购需求明确的各项要点，把握本次化工园区环境管理系统提升的核心定位、总体目标及各项采购要求，确保提交的投标响应方案全面贴合采购需求、严格符合上级监管标准、具备极强的可落地性和可操作性，能够切实解决化工园区现有环境管理系统存在的问题。具体需求分析方案可从以下几大方面展开陈述：

（1）现状及问题分析

投标人需明确知晓并充分理解，现有环境管理信息系统作为智慧园区整体系统的重要组成部分，经过前期建设与运行，虽已初步实现监测监控基础能力建设、各类环境数据的全面接入及超标报警的闭环处置等基础功能，在一定程度上提升了化工园区环境管理的效率和精细化水平，但结合化工园区环境管理工作的实际需求、上级监管的严格要求以及系统长期运行的实际情况来看，该系统仍存在诸多亟待提升改造的问题。投标人需严格按照本采购需求的具体要求，对相关问题进行分析，确保问题分析与梳理贴合化工园区实际情况，为后续系统提升方案的设计、技术路线的选择、实施计划的制定提供坚实、可靠的依据。

（2）需求理解与问题解决

在现状调研基础上投标人需紧紧围绕本次建管用提升的需求进行分析与理解，需求主要来源两大方面，一方面为针对化工园区现有问题做定向的提升需要如监测监控能力提升、溯源预警能力提供、运维质控质量提升等；另一方面根据上级《江苏省化工园区认定工作标准(2025版)》（苏工信规〔2025〕6号）与《DB32/T 4709-2024 工业园区生态环境管理信息系统建设指南》中 Ⅰ 类园区各项具体规定、仪征市局共享数据等诉求对需求逐项分解并制定具体、可行、可落地的解决方案，全方位补齐系统现存短板，迭代优化平台综合性能，兼顾化工园区日常管控与上级监管双重诉求。。

## 2、项目技术架构方案

投标人基于化工园区现有信息化建设基础与本次系统提质升级的核心需求，统筹推进环保系统平台“建管用”一体化体系搭建，采用成熟、轻量化、安全可控的技术路线，形成完整的项目技术架构方案设计。技术架构设计严格恪守统筹规范、集约高效、互通共享、安全稳定等核心设计原则，主要设计内容需包含总体框架设计与网络架构设计。

在总体架构设计层面，投标人需搭建层级清晰、权责分明、耦合度低的多层级分布式架构，架构层级至少应包含物联设施层、数据传输存储层、平台应用层、可视化展示层。投标人方案中需明确各层级技术实现方式、模块设计规范与落地实施标准，保障架构可无缝适配化工园区现有软硬件资源，各层设计要求如下：

（1）物联设施层作为底层基础，整合化工园区各类监测设备数据、储企业监测设备等硬件资源，完成前端原始数据全方位采集。

（2）数据传输存储层完成数据接入、质控研判、分类存储，保障数据完整可用。

（3）平台应用层集成数据分析、模型分析、规则引擎配置等核心数据业务支撑功能，全方位满足化工园区环境管理升级需求.

（4）展示层依托化工园区现有大屏、电脑客户端等载体，实现业务数据可视化呈现并支持多角色用户使用。

在网络架构设计方面，需基于化工园区现有网络结构、硬件设备及安全防护体系进行合理化适配设计，杜绝重复建设，最大化盘活现有资源。科学划分网络访问区域，规划内外网交互通道，保障本系统能够与市级监管平台、省级生态环境智慧监管平台实现网络层面双向网络地址互联互通、业务联动支撑对接。除此之外，结合大数据管理部门对政务网使用要求需注意安全及权限的多维管控，保障系统长期稳定运行，确保所有业务网络合规化打通。

## 3、数据传输交互方案

投标人需制定规范化、全链路的数据采集传输与交互实施方案，统筹统筹全域环境类监测数据资源，明确数据来源、采集模式及传输标准。本项目数据来源主要涵盖化工园区微型空气监测站、特征因子监测站点、企业储罐作业工况、污染源排口监测设备以及气象感知设备等，覆盖空气质量因子、特征因子、企业生产工况、运维台账等多元化业务数据。

方案中需体现针对不同类型数据源，采用差异化采集方式，依托物联网接入协议，通过主动轮询、被动上报、定时抓取相结合的模式，完成前端设备原始数据实时采集，并在采集后对相关数据开展异常数据过滤、重复数据剔除、运维数据标注等内容，从源头提升入库数据质量。

## 4、平台融合设计方案

投标人以 “建标准、管数据、用效能” 为核心，在现有环境管理系统上进行功能扩展与能力升级，不重复建设基础设施，充分利旧服务器、网络、地图底图等资源。坚持成熟稳定、安全可控、集约高效、标准对接等原则，全面兼容化工园区现有软硬件环境，支持平滑升级、无缝扩展，针对化工园区现有智慧园区大平台、环境管理信息系统、数据中台、智慧安监平台开展一体化融合提升。

化工园区内部平台融合方面，方案需立足各存量平台现有架构与功能体系，通过标准化接口适配、数据规范统一、业务模块对接的方式，打通内部各平台数据壁垒与业务孤岛，实现监测数据、监管台账、运维信息、安全工况等资源的内部双向流通与统一汇聚，构建化工园区内部一体化、可联动、可共享的智慧监管底座，最大限度复用现有信息化建设成果，避免重复建设。

省市级平台融合对接层面，方案严格对照园区生态环境复核认定相关标准要求，落实多级平台互联互通建设要求，保障各类上报数据完整率达标，确保数据上传质量稳定可靠；同步对接扬州市级平台，合规获取市级报警数据回流，有效减少企业重复填报工作量。同时完成与仪征市生态环境局的跨部门数据共享联动，实现报警信息、监管数据、处置台账互通共用，构建内外协同、上下贯通的融合监管体系，全面提升化工园区环境综合监管与协同处置能力。

## 5、业务功能设计方案

投标人紧密围绕监测监控能力提升、运维质控与报警升级、高值分析与溯源提升、信息传输能力建设四大核心模块，采用模块化、低耦合、可扩展的设计思路，充分适配化工园区应急办现有机房、服务器、网络等基础资源，确保各模块独立运行、协同联动，既满足当前化工园区环境管理系统“建管用”一体化提升需求，又为后续功能升级、需求拓展预留充足空间，全面贴合省、市生态环境部门监管要求。

投标人需根据技术要求中提及的具体要求进行软件功能设计，设计涉及四大功能核心功能模块与十三项主要功能设计，按照建设清单中相关条目进行功能方案设计、实施及成效设计，设计方案需详细严谨且前后呼应。

| 序号 | 功能模块 | 功能设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监测监控能力提升 | 新增特征因子站接入：支持VOCs 特征因子实时采集，具备相关多站点数据分析等能力。 |
| 2 |  | LDAR 实时监测接入：支持设备端数据实时接入、密封点数据导入、泄露报警同步推送。 |
| 3 |  | 企业非现场工况数据接入：对接仓储企业 DCS/PLC 系统，采集储罐液位、压力、温度、阀门等状态。 |
| 4 | 运维质控与报警升级 | 运维质控在线监管：搭建完善的第三方运维线上运维调度管理平台，支持运维计划制定、工单派发、现场运维填报等功能。 |
| 5 |  | 预警阈值动态优化：体现动态阈值配置分析过程，系统支持定时任务配置，与预警报警形成有效联动。 |
| 6 |  | 报警闭环体系优化：企业报警 / 化工园区报警分级、闭环流程优化提升。 |
| 7 |  | 数据研判提前预警：构建完善的数据研判规则配置，自动识别监测数据异常，提前预判环境污染隐患。 |
| 8 | 高值分析与溯源提升 | 多维数据关联模型：构建工况-排口-厂界-微站-VOCs站多维数据关联分析模型，根据多维模型支持溯源精度提升。 |
| 9 |  | 移动 + 固定多维溯源：走航轨迹、高值点、组分分析、无人机巡航等数据集成。 |
| 10 |  | 非现场工况监管：储罐作业实时监控、液位 / 压力异常变动预警。 |
| 11 | 信息传输能力建设 | 报警信息推送仪征市局：账号权限分配、数据接口共享、实时查看。 |
| 12 |  | 省厅监管系统上传：一园一档、监测数据、LDAR、等数据全量上传。 |
| 13 |  | 末端监控报警回流：扬州市局报警数据自动抓取、匹配、一键闭环。 |

## 6、国产化适配方案

投标人国产化适配方案依托化工园区现有虚拟机资源与政务资源开展建设，充分复用现有资源体系，降低项目建设成本。结合化工园区数字化建设规划，后续化工园区虚拟机将逐步推进国产化适配改造，因此项目程序开发、数据库搭建及全流程研发工作，均预留国产化适配接口，兼容国产数据库、中间件等国产化基础组件，后续将根据化工园区统一部署，无偿完成国产化操作系统的适配改造工作。

方案需体现信息传输能力建设中关于政务网资源的申请与使用，项目政务网相关开发内容严格恪守政务信息化安全规范，政务系统的数据共享软件、基础运行框架及安全防护组件，均选用合规可靠的国产化产品，实现系统底层架构、基础支撑到上层应用的全层级自主可控，全面满足政务信息化建设合规要求。

投标人方案需全面融入数据安全与权限管控体系，保障系统运行与数据传输安全，数据需考虑加密算法应用设计，杜绝数据泄露、篡改风险保障数据安全。同时项目应采用国产数据库进行数据存储架构设计与落地使用，搭配数据加密技术，全方位保障项目数据分类存储的完整性、安全性与保密性，构建安全、稳定、合规的国产化数据运行体系。

## 7、项目实施保障方案

投标人需结合本次化工园区环境管理系统“建管用”一体化提升项目的实际需求、核心目标及现有资源条件，制定科学、详细、可落地的实施计划，同时配套完善的保障方案，确保项目按时、按质、按量完成，全面达到采购需求及上级监管要求。实施计划与保障方案需贴合项目场景，具备较强的可操作性和针对性，具体设计要求如下：

7.1 实施计划设计要求

投标人实施整体项目总周期不得超过采购方规定时限，同时需将实施周期细化为调研准备、方案优化、系统开发、部署调试、人员培训、试运行、验收交付7个关键阶段，明确每个阶段的起止时间、核心任务、完成标准及责任人，确保各阶段衔接顺畅、有序推进，无脱节、无延误。

实施进度管控要求：投标人需建立完善的进度管控机制，明确进度管控责任人，采用可视化进度管理工具，实时跟踪各阶段实施进度，对可能出现的进度延误情况，提前制定应急预案，及时调整实施计划，确保项目按时完成。同时，需定期向采购方提交进度报告，详细说明实施进度、已完成工作、下一步计划及存在的问题。

7.2 实施保障方案设计要求

方案需建立完善的全维度实施保障体系，全方位支撑项目高效合规落地。在组织保障上，组建包含项目经理、开发、测试、培训及驻场人员的专属实施团队，明确岗位职责与分工，依托项目经理丰富的项目经验统筹全流程工作，高效协调解决项目实施各类问题，保障团队协同作业。技术保障方面，搭建专业技术支撑体系，配备专人全程提供技术服务，建立问题快速响应处置机制，严格遵照各级行业技术标准开展系统开发、部署、调试工作，确保系统运行稳定、合规安全。

## 8、试运行应急保障方案

投标人需结合本次化工园区环境管理系统提升后的功能特点，编制规范化试运行应急保障方案，整体试运行服务周期不少于六个月。服务范围覆盖系统全部软件模块、数据接口、部署架构及联动业务，常态化开展系统运行监测、故障排查修复、数据全链路管控工作，保障数据上传完整、及时、规范；同步完成平台融合对接、功能迭代优化、运维台账建档更新，并面向化工园区管理人员开展系统化专项培训，内容涵盖平台操作、日常运维、故障排查及数据分析解读。同时结合多维监测数据迭代优化溯源分析模型，动态调校报警阈值与判定规则，实现告警事件全流程闭环管控，适配化工园区管理与上级监管标准。

投标人需配套完善专业化应急响应机制，组建专职应急技术团队，细化人员岗位职责，团队全员熟知系统架构、数据服务及接口逻辑，并实行全天候值守待命制度。建立标准化故障处置流程，规范故障上报、受理研判、分级处置及结果反馈全业务链路，依据故障等级差异化进行快速处理。针对系统宕机、数据异常、运行故障等高频突发问题制定专项应急预案，具备数据备份回滚、旁路切换、故障快速恢复等处置能力，高效化解运行风险；故障处置完成后开展复盘分析，持续优化应急预案与运维策略，长效保障系统平稳可靠运行。

# 六、验收要求

按《江苏省政府采购履约验收管理办法》苏财规〔2024〕 7号文件执行。

# 七、演示要求

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，要求非跳转第三方页面实现，演示过程需要包含真实访问数据和展示效果。为体现演示真实性，演示视频须在真实场景下全景拍摄(演示者须根据投标内容进行现场讲解演示，演示者须同步出镜，视频帧须保持前后连续性，不得使用剪辑嫁接后期制作而成)，时长不超过 15 分钟。如不按以上要求摄录，视频演示不得分。

演示内容需体现基于环境管理信息系统相关提升功能，展示质控运维、非现场工况监管、数据研判预警、大气污染溯源等内容，具体技术要求如下：

1、演示站位运维质控周期、运维单位配置等信息，可按照站点查询运维执行情况。

2、演示超期未运维情况能有效进行报警及推送，管理人员及运维单位可对报警进行闭环跟踪处置。

3、演示数据标注功能，数据标注可关联监测数据，查阅站点数据时支持查看关联数据标注信息。

4、演示异常报警线索配置及产生报警信息，支持超标报警、恒值报警、异常值报警类型。

5、演示报警闭环管理信息，体现园企联动处理流程，提前报备报警可自动闭环。

6、演示企业储罐基础档案信息，监测点位信息、可查询储罐监测点及预警配置信息。

7、演示企业工况运行概况分析，可根据时间查询工况运行时段图，点击运行图可查看具体储罐工况趋势信息。

8、演示大气污染物热力图演变情况，展示随着时间变化的情况下大气污染物浓度变化及覆盖范围。

9、溯源模型与风向、企业特征污染物之间关联逻辑，体现整体溯源效果与溯源过程。

10、演示移动走航、无人机等监测数据分析功能，同时根据走航等结果形成重点管控区域分析。

# 八、其他要求

## 1、项目管理要求

中标人应满足以下要求：

（1）项目实施期间，中标人应安排具有专业技术水平的专职人员参与本项目建设。

（2）项目例会、项目协调会等项目相关会议由中标人按采购人的要求定期组织召开。

（3）指定一名项目经理与采购人对接联系，在项目建设期间应驻场，电话要保持7×24小时通畅，如遇到特殊情况需提前通知采购人。

（4）中标人应提供整体的项目管理方案，项目的重大事件或者管理变更需要得到采购人同意；关键性操作（如：重启服务器、管理员账号生成、权限的修改等）需以邮件或书面的方式得到采购人同意。

（5）拟派本项目的项目经理及项目组成员须具备项目实施经验。项目团队（不包括项目经理）应包括设计人员、需求分析人员、系统开发人员、系统测试人员等，在项目管理过程中应严格遵循采购人拟定的相关管理制度。

## 2、项目承诺要求

（1）本项目支持后期国产操作系统、数据库，兼容适配国产软硬件和符合信创要求。（提供承诺函，原件扫描上传）

（2）建设规范化的化工园区生态环境一园一档系统，系统中各类监测监控、环境管理数据应动态更新，并与省生态环境智慧监管平台实时共享，保证上传数据完整率大于等于95%。（提供承诺函，原件扫描上传）

（3）承诺主动配合化工园区年度网络安全等级保护测评与安全检查工作，严格遵循信息系统安全等级保护三级建设标准开展漏洞排查、风险整改与安全加固，确保系统不存在中高危安全漏洞。（提供承诺函，原件扫描上传）

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：是

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 是 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予 / 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 / 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 / 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业 / 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受 / 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

# 评分标准（综合评分法）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分。其他投标报价得分=(评标基准价/其他投标报价) ×10×100% | 10分 |
| 2 | 技术性能 （15分） | 根据招标文件详细技术要求，完全响应即满足招标文件各项技术指标、参数要求的得15分，加“★”的技术指标有一项负偏离的扣1分。 （投标人须按照本招标文件的技术指标要求，在“技术参数响应偏离表”中如实详细填列所投功能参数，并提供有效的证明材料，不提供的视为不满足） | 15分 |
| 3 | 技术方案 （40分） （暗标） | 1、项目需求分析方案：基于化工园区现状及问题开展调研分析，提供需求理解与问题解决方案。方案优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 2、项目技术架构方案：方案包含总体框架设计、网络架构设计等内容。方案优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 3、数据传输交互方案：详细阐述各类环境监测数据的获取来源、采集方式、传输机制以及平台交互逻辑。方案优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 4、平台融合设计方案：制定针对性的平台整合、业务融合及功能升级优化方案，提出优化提升路径与新旧平台对接融合策略。方案优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 5、业务功能设计方案：依据技术要求与项目建设需求，输出成熟、系统化的软件业务功能设计方案。方案优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 6、国产化适配方案：围绕国产化相关要求设计数据加密规则，政务网部分资源申请、信息传输工作需考虑国产化操作系统及数据库。方案优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 7、项目实施保障方案：内容包括但不限于项目实施人员组织、项目进度管理、实施质量管理等。方案优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 8、试运行期应急保障方案：方案内容应包含应急人员组织架构、试运行保障、配套服务承诺、故障应急响应能力等多个维度。方案优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
| 4 | 功能演示 （15分） | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，要求非跳转第三方页面实现，演示过程需要包含真实访问数据和展示效果。为体现演示真实性，演示视频须在真实场景下全景拍摄(演示者须根据投标内容进行现场讲解演示，演示者须同步出镜，视频帧须保持前后连续性，不得使用剪辑嫁接后期制作而成)，时长不超过 15 分钟。如不按以上要求摄录，视频演示不得分。 |  |
|  |  | 1、演示站位运维质控周期、运维单位配置等信息，可按照站点查询运维执行情况。 | 1.5分 |
|  |  | 2、演示超期未运维情况能有效进行报警及推送，管理人员及运维单位可对报警进行闭环跟踪处置。 | 1.5分 |
|  |  | 3、演示数据标注功能，数据标注可关联监测数据，查阅站点数据时支持查看关联数据标注信息。 | 1.5分 |
|  |  | 4、演示异常报警线索配置及产生报警信息，支持超标报警、恒值报警、异常值报警类型。 | 1.5分 |
|  |  | 5、演示报警闭环管理信息，体现园企联动处理流程，提前报备报警可自动闭环。 | 1.5分 |
|  |  | 6、演示企业储罐基础档案信息，监测点位信息、可查询储罐监测点及预警配置信息。 | 1.5分 |
|  |  | 7、演示企业工况运行概况分析，可根据时间查询工况运行时段图，点击运行图可查看具体储罐工况趋势信息。 | 1.5分 |
|  |  | 8、演示大气污染物热力图演变情况，展示随着时间变化的情况下大气污染物浓度变化及覆盖范围。 | 1.5分 |
|  |  | 9、溯源模型与风向、企业特征污染物之间关联逻辑，体现整体溯源效果与溯源过程。 | 1.5分 |
|  |  | - 演示移动走航、无人机等监测数据分析功能，同时根据走航等结果形成重点管控区域分析。 - （以上每提供一个功能点演示且全部满足要求的，得1.5分。未提供或演示不完整的不得分。） | 1.5分 |
| 5 | 供应商综合实力 （3分） | 投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书、具有有效的信息技术服务管理体系认证证书、具有有效的环境管理体系认证证书；每提供一个得1分，满分3分。 （提供证书，原件扫描上传） | 3分 |
| 6 | 供应商研发能力 （6分） | 投标人提供与本项目相关的软件著作权登记证书，包含：大气环境预警溯源类、移动监测分析类、环境监控预警类、泄漏检测与修复类，每提供一个类型的著作权证书得1.5分，满分6分。 （提供证书，原件扫描上传） | 6分 |
| 7 | 人员配备情况 （5分） | 项目负责人： 具有住建部和生态环境部联合颁发的注册环保工程师证书得2分。 （提供证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传。） | 2分 |
|  |  | 项目组成员（不含项目负责人）： 具有人社部和工信部联合颁发的系统架构设计师（软考）、具有人社部和工信部联合颁发的网络规划设计师（软考）、具有人社部和生态环境部联合颁发的环境影响评价工程师，每提供一个得1分，满分3分。 （提供证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传，一人多证不重复计分。） | 3分 |
| 8 | 业绩 （6分） | 投标人2023年1月1日以来（以合同书签订时间为准）承担过类似业绩，每提供一个业绩得2分，最高得6分。 （提供合同，原件扫描上传） | 6分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

附件2             投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5                    法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件6                         投标函

致：扬州市公共资源交易中心仪征分中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：              。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心仪征分中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

## 中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件13          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心仪征分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。