南京市雨花台区秦淮新河以南片区1007单元板桥新城片区1016单元及街区详细规划

政府采购招标文件

招标编号：JSZC-320114-JXJS-G2026-0002

招 标 人：南京市雨花经济开发区管理委员会

代理机构：江苏捷星建设项目投资管理有限公司

二○二六年五月

- 投标邀请

项目概况

南京市雨花台区秦淮新河以南片区1007单元板桥新城片区1016单元及街区详细规划采购项目的潜在投标人应在苏采云系统网上注册登记成功后系统内免费下载。获取招标文件，并于2026-06-04 09：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320114-JXJS-G2026-0002

2、项目名称：南京市雨花台区秦淮新河以南片区1007单元板桥新城片区1016单元及街区详细规划

3、预算金额：230.000000万元

4、最高限价（如有）：230万元（报价超过最高限价的为无效投标报价）。

5、采购需求：南京市雨花台区秦淮新河以南片区1007单元板桥新城片区1016单元及街区详细规划，具体详见招标文件第四章内容。

6、合同履行期限：自合同签订之日起至所有图则入库完成。

7、本项目（是/否）接受联合体：是。

二、申请人资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）或其上一年度经审计的财务报告）。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明）。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收和社会保险的证明材料，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

（三）本项目的特定资格要求：

1.特定资格条件：提供有效的城乡规划（国土空间规划）编制甲级资质（提供资质证书扫描件加盖公章）。

2.供应商存在下列情形的不得参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

（3）被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云系统网上注册登记成功后系统内免费下载。

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载采购文件并进行操作。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-06-04   9 时 30 分

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.集中现场考察或答疑：采购人不组织，供应商可自行考察。

2.公告媒体

（1）本采购公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）公示发布，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）发布的信息更正公告。

（2）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

3.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式作出信用承诺。供应商登录首页 （https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）（未注册的应先完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。经法定代表人签字、加盖单位公章后作为投标文件的组成部分提交。

- 在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料： 
    （1）符合国家相关规定的财务状况报告； 
    （2）依法缴纳税收的证明材料； 
    （3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； 
    （4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 
    （5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 
    （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 
    供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺： 
   （1）供应商被列入严重失信主体名单； 
   （2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 
   （3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

4.联合体

（1）本项目接受联合体投标，联合体成员数量不超过2家。

（2）以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（5）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（6）以联合体投标的，投标文件除联合体协议外，其他需要签字盖章的均由联合体牵头人签字盖章。

- 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人信息

名称：南京市雨花经济开发区管理委员会

地址：南京市雨花台区龙飞路16号

联系方式：/

- 采购代理机构信息

名称：江苏捷星建设项目投资管理有限公司

地址：南京市凤宁路1号

联系方式：

- 项目联系方式

项目联系人：陈工

联系电话：13813959035

第二章供应商须知

一、总则

# 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

# 2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

- 除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

- 允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

- 允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.67未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.8招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

# 5、招标文件的澄清、修改

5.1招标代理对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 招标代理在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

# 三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

7.1本项目接受联合体投标，联合体成员数量不超过2家。

7.2以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

7.4联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

7.5联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

7.6以联合体投标的，投标文件除联合体协议外，其他需要签字盖章的均由联合体牵头人签字盖章。

# 8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

8.2 招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件中规定的收费标准的80%计取，由中标（成交）供应商向招标代理机构一次性付清。

9、投标文件组成

9.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书；

（3）★第一章投标邀请中 《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★开标一览表；

（5）分项报价表

（6）★《商务条款偏离表》；

（7）投标人拟投入本项目人员一览表

（8）投标人案例情况表

（9）投标人拟投入本项目设备情况一览表

（10）其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于：

（1）★《技术条款偏离表》；

（2）项目实施方案；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

12.2报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等，包含但不限于人员工资、社保、材料费、专家评审费、交通费、差旅费、合理利润、税金等费用，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 本项目最高限价为230万元，投标报价超过搞限价的作废标处理。

12.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12.5供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.6 供应商应在《开标一览表》、《分项报价》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起90天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

16、投标文件签署、递交、解密

16.4投标文件由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

16.5投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

16.8投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按无效投标处理。

17、有下列情形之一的投标文件将拒收：

17.1逾期上传的任何投标文件

17.2逾期未解密的。

18、投标文件的修改和撤回

18.1 投标文件的撤回

18.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

18.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

18.2 投标文件的修改

18.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

18.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

18.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# 四、开标、评标与确定中标供应商

19、开标

19.1 招标代理将在招标文件规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20、评标

20.1 评标组织

20.1.1评标工作由招标代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；

（4）向财政部门报告非法干预评标工作的行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2 投标文件的审查

20.2.1 投标文件的资格性检审查。

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

20.2.2投标文件的符合性审查。

20.2.2.1依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.2.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

20.2.3评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.2.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.5评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

20.2.6评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.2.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人联系。

20.2.8投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

- 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功上传或解密电子投标文件的。

（2）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

（3）不具备招标文件中规定资格要求的。

（4）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的。

（5）不符合招标文件中实质性要求和条件的。

（6）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

（7）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章或签字的。

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（9）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

21.2.2.5 有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2.2.6根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》(苏财购(2025)62号)要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

（1）评审过程中出现下列情形之一的评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标（响应）价格作出解释,由评审委员会依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

21.2.2.7未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

20.2.8 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.9 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

20.3.2评分标准详见文件第三章。

22、确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按方案指标优劣顺序排列。

22.2 中标供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.4 中标通知书发出后，采购人或中标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为采购、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

22.5 中标通知书发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

22.5招标代理和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标代理均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 招标代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

# 五、签订合同

25、签订合同

25.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

# 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理或采购人提出询问，招标代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达招标代理。

27.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标公告期限届满之日起计算。

27.4 招标代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。招标代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1质疑供应商对招标代理的答复不满意，或招标代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章  评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 评标采用低价优先的方法，即满足招标采购文件要求且投标价格最低价的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 | 10 |
| 2 | 项目实施方案（48分） | 1、对项目理解和把握：对项目有深刻理解及分析，技术思路清晰，整体理解准确、认识全面得12分；整体理解较准确、认识较全面得9分；整体理解全面性、认识性一般得6分；整体理解不全面、认识欠缺的得3分；未提供不得分。 | 12 |
|  |  | 2、工作思路和技术路线：工作思路和技术路线非常清晰，并且针对性强得12分；工作思路和技术路线较清晰，并且针对性较强得9分；工作思路和技术路线清晰度、针对性一般得6分；工作思路和技术路线不太清晰，并且缺乏针对性得3分；未提供不得分。 | 12 |
|  |  | 3、工作方案构思：工作方案全面合理，重难点分析周密，指导性强得12分；工作方案较合理，重难点分析较周密，指导性较强得9分；工作方案全面合理性一般，重难点分析一般，指导性一般得6分；工作方案全面性，重难点分析及指导性欠缺得3分；未提供不得分。 | 12 |
|  |  | 4、人员框架、工作计划和质量把控：人员框架完整、满足项目需求且非常好，保障项目实施及组织安排合理，得12分；人员框架较为完整、满足项目需求且较好，保障项目实施及组织安排较为合理，得9分；人员框架完整性一般，基本满足项目需求，保障项目实施及组织安排合理性一般，得6分；人员框架完整性，对项目需求满足程度，保障项目实施及组织安排合理性欠缺，得3分；未提供该项不得分。 | 12 |
| 3 | 项目组人员 配备(12分) | 1、项目负责人具有正高级专业技术职称的得3分,具有高级专业技术职称得1分；具备注册城乡规划师证书得3分；其他不得分，本项最高得6分。 （提供投标截至时间前半年内任意一个月由社保部门出具的社保证明及相关证书扫描件加盖公章）。 | 6 |
|  |  | 2、项目团队中（项目负责人除外）具备注册城乡规划师、注册土木工程师(道路工程)、注册公用设备工程师(给水排水)、一级注册建筑师、一级注册结构工程师，注册电气工程师（供配电），每有一人得1分，每个专业类别最高得1分，本项最高得6分（上述人员不可重复得分，并提供投标截至时间前半年内任意一个月由社保部门出具的供应商为其缴纳的社保证明及相关证书扫描件加盖公章）。 | 6 |
| 4 | 类似业绩 （12分） | 供应商自2021年3月1日（含）以来承担过控制性详细规划业绩的，每提供一项业绩得3分，满分12分（提委托合同扫描件加盖公章，合同内容须能反映出相关内容，否则不得分。业绩时间以合同签订时间为准）。 | 12 |
| 5 | 企业荣誉 （10分） | 2021年3月1日(含)以来，投标人承担的规划类项目获得省级及以上行业主管部门颁发奖项的，每个得2分，市级行政主管部门颁发奖项的，每个得1分，本项最高得10分。(提供获奖证书扫描件件加盖公章，时间以获奖证书时间为准)。 | 10 |
| 6 | 服务承诺 （8分） | 供应商承诺在宁工作时间不少于3个月；规划编制过程中，至少汇报4次（不含专家论证、征求部门意见），汇报均要求项目负责人到场；配合汇报并明确参会人员，项目后期修改和部门衔接等工作，得8分。 （提供承诺书原件扫描件，未提供不得分） | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1.对小微企业生产的产品给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

3.1供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件。

3.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3.3小微企业，认定材料须提供《中小企业声明函》。

3.4价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

4.监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5.残疾人福利性单位的价格扣除

5.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

8. 按评分细则要求提供相关证明材料以扫描件加盖公章为依据。

9.供应商提供的资料必须是真实的，如在评标过程中发现有弄虚作假行为，取消其投标资格，并向政府采购管理部门汇报 ，将供应商列入不良行为记录名单。

10.本项目采用综合评估法，以打分的方法衡量投标文件是否最大限度地符合招标文件中规定的各项评价标准。评标委员会将对投标单位投标文件中的价格、项目实施方案、项目组人员配备等评分因素逐项进行打分，将各评分因素的得分累加，计算总得分。项目实施方案由评委各自独立打分，打分的平均值即为该投标人该项的得分

11.采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人。

12.本项目必属于其他未列明行业。

第四章 采购需求

一、项目概况

雨花经济开发区成立于2000年，成立之初园区定位以工业为主，因此园区聚集的传统行业较多，出让用地以工业用地为主。2011年中国（南京）软件谷成立，作为软件谷西园，开发区范围内的工业用地大多规划调整为科研设计用地。目前，受用地结构错配影响，开发区面临着存量产业转型和增量产业导入受限的困境。为科学指导雨花经济开发区建设和发展，拟启动《南京市雨花台区秦淮新河以南片区1007单元板桥新城片区1016单元及街区详细规划》编制工作。

二、项目范围

1、单元范围

包含两个编制单元，总面积约22平方公里。其中，雨花台秦淮新河以南片区1007单元北至秦淮新河，南临绕越高速、东至绕城公路，单元面积约3平方公里；雨花台板桥新城片区1016单元北临绕越高速、南至三山矶路—新亭大街、西至长江、东至宁芜公路，单元面积约19平方公里。（具体单元名称以上级部门发布为准）

- 街区范围

包含9个街区，其中，1007单元涉及2个街区，1016单元涉及7个街区（具体街区名称以上级部门发布为准），街区成果结合需求分阶段编制。

三、主要任务

包含两个单元详细规划和九个街区详细规划，主要规划内容如下：

1、单元详细规划

- 规划总则：编制背景、规划范围、规划依据等；

- 现状调查：现状发展情况等；

- 目标定位及总体要求：片区传导、功能定位与发展目标、总量规模总控等；

- 功能布局与用地管控：整体空间结构、主导功能分区、土地使用规划等；

- 空间塑造与设计引导：城市风貌塑造、空间景观系统、高度和强度分区引导等；

- 配套设施与城市控制线：公共服务设施规划、综合交通规划、市政基础设施规划、地下空间规划、综合防灾规划、竖向规划、城市控制线等；

- 街区划分与实施引导：街区划分、实施引导、实施保障等。

2、街区详细规划

- 规划总则：编制背景、规划范围、规划依据等；

- 现状调查：现状人口、现状建设、现状产业经济等；

- 单元传导：指标传导、功能传导等；

- 街区管控：目标定位、街区管控、总体布局、公共服务设施、道路交通、市政基础设施、城市控制线等；

- 设计引导：城市设计引导、交通组织、竖向控制、地下空间利用等；

- 规划实施：实施策略、实施时序等。

- 质量标准：成果符合国家、省、市及行业相关标准规范，并满足上级部门批准入库的成果要求。

- 合同履行期限：自合同签订之日起至所有图则入库完成。

六、付款方式：详见招标文件第五章内容。

第五章 合同条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

监制

南 京 市 财 政 局

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

工作内容为南京市雨花台区秦淮新河以南片区1007单元板桥新城片区1016单元及街区详细规划编制，编制范围详见采购需求，具体单元名称和街区名称以上级部门发布为准。

第二条 合同总价款

本合同项下服务总价款为                （大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

第三条 组成本合同的有关文件

采购文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，除列明的合同文件外，组成本合同的文件还应包括（但不限于）：乙方投标文件、投标报价表、投标承诺、成交通知书，与本合同具有同等法律效力。前述组成本合同的文件有不一致之处，以甲方指定为准。

第四条 权利保证

1、乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金；如造成甲方无法使用该服务成果，甲方有权解除合同，不予支付合同价款，已支付的应全额退还。

2、甲乙双方均对项目涉及的有关商业秘密负有保密职责。

3、乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用由乙方承担。

4、乙方在服务期间出现重大责任问题或考核严重不合格，甲方有权解除合同。

5、乙方负责对甲方所提供资料及最终成果保密，乙方及其工作人员需遵守甲方的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播。

6、项目成果最终所有权和知识产权属于甲方，在项目完成时乙方必须全部移交。

7、乙方须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。

8、本项目不允许整体转包、分包，发现查实一律取消合同。

9、乙方应严格遵守服务合约，项目完成以后，如甲方有需要乙方配合属于双方签订合同范围内的服务，乙方必须予以配合，协助甲方完善项目内容。

10、乙方保证提供的服务均为符合国家、省、市及行业相关标准规范的服务。乙方必须在规定的时间内，保质保量完成工作。

11、乙方应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方提供的所有服务必须质量符合国家、省、市及行业相关标准规范，如出现质量问题，乙方负责修改完善，发生的费用由乙方负责。

12、甲方有权要求乙方更换不称职的人员，乙方需在2日内完成撤换和补充；否则，甲方有权按1000元/天的标准对乙方进行处罚。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，且须符合国家、省、市及行业相关标准规范。

第六条 交付使用和验收

1、乙方应当在合同签订后365日历天完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。初步成果阶段（3个月）：合同签订后开展初步成果编制；中期成果阶段（3个月）：根据要求提供相关会议材料，并完成专家评审会审查；最终成果阶段（6个月）：提供最终成果，满足相关专题会审查要求。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担验收费用等。

3、验收标准：成果符合国家、省、市及行业相关标准规范，并满足上级部门批准入库的成果要求。

第七条 履约保证金

无

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，每次付款前，乙方应向甲方开具相应发票，否则甲方有权不予支付。

3、付款方式：

（1）自本合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的10%作为首笔款。

（2）成果通过专家评审会审查后，甲方向乙方支付合同价款的30%。

（3）三个街区成果获批后，甲方向乙方支付合同价款的30%。

（4）完成所有街区成果后，甲方向乙方支付合同价款的20%。

（5）完成所有街区成果入库后，甲方向乙方支付合同价款的10%。

第九条 违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5%。

3、甲方应及时向乙方尽可能提供项目资料，以及可能得到的信息并给予受托方开展工作提供力所能及的协助。

4、乙方应当按照合同约定的团队成员提供服务，按时提交成果。如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

5、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的违约金。如乙方逾期交付达10天或逾期交付累计达3次，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

6、本合同约定的团队成员在策划过程中未经发包人书面同意，不得随意撤销或更换，擅自变更项目负责人的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，擅自变更其他人员的，乙方应向甲方支付违约金2000元/人；如甲方对乙方的人员不满意，乙方有责任按照甲方的要求进行调换，如乙方拒绝调换或经调换后的人员仍无法胜任工作的，甲方有权单方面解除合同并要求乙方支付占合同总额5%的违约金。

7、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方虚假承诺，或提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

9、乙方对方案成果出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成方案成果质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的服务费。

10、乙方不得将本工作转包或分包给第三人，如若发生转包行为的，乙方按合同总价款的双倍进行赔偿。

11、如乙方提供的方案成果内容明显不真实、不准确，或者明显欠缺合理性的，且在甲方提出修改意见后不能改正的或经3次整改后，查审仍未通过，视为严重违约。甲方有权解除合同，要求乙方承担合同总金额10%的违约金。

12、乙方未能按照合同约定提供其他售后服务/伴随服务，应按合同总价款的1%/次，向甲方支付违约金。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同，乙方放弃或拒绝履行合同的，应按合同总价款的5%向甲方支付违约金，并在一至三年内不得参加采购人组织的政府采购活动。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则甲方有权解除合同，要求乙方按合同总价款的双倍进行赔偿。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式六份，甲乙双方各执叁份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、甲方与乙方人员不存在任何劳动或劳务关系；因乙方与乙方人员产生劳资、工伤等纠纷，均由乙方自行承担责任。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

# 附件：

保密协议

甲方：

乙方：

合同约定乙方将为甲方提供                              项目服务，将知悉甲方及合同所涉项目的国家秘密、商业秘密及工作秘密。为加强甲方、乙方双方在执行该涉密项目的保密管理，确保国家秘密安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称“《国家保密法》”）、《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，特签订本保密协议：

一、本协议规定的保密义务的有效期为长期。

二、甲方、乙方双方均应按照保密安全管理规定严格进行管理。

三、本协议中的保密信息包括但不限于以下国家秘密、商业秘密、工作秘密、个人隐私及其他不宜公开的资料：但不包括乙方通过公共渠道可获取的通用技术标准及行业通用数据。

甲方基于合作目的透露给乙方或乙方的关联单位的所有数据、信息和资料，无论是否以口头、书面或电子形式为载体，也不论甲方是否在该信息上标明“保密”或其他类似标记，均为甲方的保密信息。

本协议中的关联单位是指由乙方的母公司、或控股以及控制的下属公司、单位。

四、保密信息不包括以下信息：

  - 已被公开而非因乙方、关联单位或其成员泄密等原因造成的；

  - 乙方通过其他正当渠道而非从甲方获得的；

  - 取得甲方书面许可的情况下所披露的信息；

  - 由乙方未曾直接或间接接触过甲方保密或专有信息的人员独立开发的；

  - 乙方基于有效的法律法规、政策及生效的法律裁决或行政命令的要求而透露保密信息，但乙方在根据该等要求披露保密信息以前必须迅速书面通知甲方并尽最大努力保护甲方的保密信息。

五、保密信息只限于双方从事该项目工作的人员知悉，不得擅自扩大知悉范围。

六、就乙方参与此项目的人员，乙方应在该等人员接触项目保密信息以前对其进行保密审查教育。参与人员（含新增或变更人员）提前一周以书面形式通知甲方。乙方必须和全体涉及项目的人员签订保密协议或保密承诺书，并将保密协议或保密承诺书的复印件加盖乙方公章后提供甲方备案。

七、乙方和甲方共同确定乙方参与此项目的人员为甲方提供服务的工作范围、工作单位、工作时间等内容。

八、甲方提供给乙方的各种资料需按规定办理手续，乙方不得擅自复制或复印，确因工作需要的，必须事先经甲方书面同意。

九、乙方参与此项目人员在为甲方提供服务以前应当接受保密教育。

十、乙方应严格遵守国家保密法律法规，恪守甲方的各项制度。

十一、乙方承认在为甲方提供服务期间所产生的任何秘密事项（包括国家秘密、商业秘密、工作秘密、个人隐私及其他不宜公开的资料等），为国家和甲方所有。乙方在甲方工作中接触到的国家秘密、商业秘密、工作秘密、个人隐私及其他不宜公开的资料，在为甲方提供服务期间和结束后，绝不以任何方式向外泄露。即使合同终止后，乙方仍需继续履行保密义务。咨询过程中形成的全部工作底稿、数据文件及审计报告著作权归属甲方。

十二、乙方已清楚知道因故意或不当行为将导致或可能会触犯《中华人民共和国刑法》中的窃取、刺探、非法提供、非法持有、泄露国家秘密所列之罪行，知道泄露国家秘密事项应承担的责任。

十三、乙方同意根据《国家保密法》以及甲方有关保密管理的规定，保护国家秘密的安全，在违反保密规定时，甲方有权终止合同，并要求乙方人员立即撤场。

十四、乙方须妥善保管甲方提供的各种资料等，防止丢失或被盗。乙方在为甲方提供服务期间，因管理原因造成资料等丢失或被盗的，要及时通知甲方，并积极配合甲方和司法机关进行调查。

十五、乙方在甲方工作期间，甲方有权每季度对乙方执行保密协议的情况进行监督检查，对不符合保密条款的事项，乙方应在接到甲方通知后5个工作日内纠正并向甲方提交书面整改报告。

十六、乙方在甲方工作结束时或合同终止后，乙方应将甲方提供的各种资料等（包括复制、复印件等）以甲方要求的形式如数交还，并确保所有资料的完整性和安全性。

十七、甲方承诺遵守乙方注明需要保守秘密的管理技术手段、专利技术等商业、技术秘密、行业秘密或其他归乙方专署权利。

十八、乙方应当确保其相关工作人员因调动工作、退休等原因离开该单位的，应及时交还使用、借用的所有与项目相关的资料及其他储存介质，并有继续履行保密要求的义务。

十九、乙方要保证达到甲方的保密要求，确因自然或其他不可抗拒的原因妨碍保密意图实现，乙方要及时提出，并以书面形式向甲方提出实现保密要求的意见、建议。

二十、乙方同意，乙方或其任何员工、关联单位违反本协议对甲方造成不可补救的损害，甲方有权就乙方任何违反本协议行为要求采取补救措施。

二十一、在项目合作期间，由于乙方违反本协议项下保密义务的，应向甲方支付实际损失金额的1.5倍或合同总价30%较高者计算作为违约金。如给甲方或国家造成损失，还需承担赔偿责任，乙方应赔偿甲方因此受到的全部损失。甲方除要求经济赔偿外，有权中止履行或解除与乙方所签署的原合同或者采取其他合理的法律行动。

二十二、双方在履行本协议过程中若发生争议，应通过协商解决；协商不成，依法向甲方所在地人民法院起诉。

二十三、上述保密协议乙方已经仔细阅读，对其中的所有内容没有异议，愿意为保守国家秘密、商业秘密、工作秘密等保密信息承担义务和因违反保密协议造成泄密后的一切法律责任（包括对甲方的经济赔偿责任）。

二十四、本保密协议一式贰份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：       法定代表人或委托代理人（签字）：

年       月       日                    年       月       日

# 第六章  投标文件格式

（封面）

南京市雨花台区秦淮新河以南片区1007单元板桥新城片区1016单元及街区详细规划

投 标 文 件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

年  月  日

附件一、投标申请及声明格式

# 投标申请及声明

# 致：南京市雨花经济开发区管理委员会

# 根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为             元人民币（大写:            ）。其中，小型和微型企业产品为       元人民币。

3、本项目拟项目负责人姓名            。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者招标代理恶意串通、决不向采购人、招标代理工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字或盖章）：

供应商名称：（盖章）

日期：年 月 日

附件二、法定代表人授权书格式

# 法定代表人授权委托书

# 南京市雨花经济开发区管理委员会：

本授权书声明：注册于                    （投标人住址）的              （投标人名称）         法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的             （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的               （项目名称），      （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年     月     日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

委托人代理人签字或签章：

日期：  年   月    日

法定代表人身份证的复印件:

委托代理人的身份证的复印件:

附件三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  | 备注 |
| 1 | 南京市雨花台区秦淮新河以南片区1007单元板桥新城片区1016单元及街区详细规划 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币，大写） |  |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小、微型企业 |  | （填写“是”或“否） |  |  |  |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 |  | （填写“是”或“否） |  |  |  |
| 供应商是否属于监狱企业 |  | （填写“是”或“否） |  |  |  |

供应商名称:（盖章）

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

3、“投标人是否属于小微型企业”“投标人是否属于残疾人福利性单位”“投标人是否属于监狱企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。

附件四：分项报价表格式

分项报价表

项目名称：                                                   项目编号：

| 总价小计： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

日期：

附件五：商务条款偏离表格式

# 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件六：技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的技术规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

日期：

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件七、投标人拟投入人员一览表

投标人拟投入本项目人员一览表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 拟担任本项目工作 | 姓 名 | 性别 | 专业 | 技术职称 | 执业资格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表中行数可自加。

2、人员相关证明材料加盖公章。

供应商（盖章）：

日期：

附件八：投标人案例情况表

投标人案例情况表

项目名称：                                                  项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 委托人 | 委托内容 | 合同签订时间 | 合同金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表中行数可自加。

2、附相关证明材料加盖公章。

供应商（盖章）：

日期：

附件九：投标人拟投入本项目设备情况一览表

投标人拟投入本项目设备情况一览表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量（台） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  | 自有 | 租赁 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                   （盖章）

日期：

备注：

1、如果行列数不够，请自行增加。

附件十：项目施实方案

（包含但不限于评标办法中技术方案得分点等内容，格式自行拟定）

附件十一：供应商认为有必要提交的其它材料

附件十二：资格证明文件

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大

违法记录的书面声明

南京市雨花经济开发区管理委员会：

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款标准以供应商注册所在地处罚标准计算）。
  　供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

供应商名称：（公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

南京市雨花经济开发区管理委员会：

我单位              （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：          。

主要专业技术能力有：    。

声明人：（公章）

日期： 年 月  日

联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执   份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，供应商全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2. （标的名称），属于（其他未列明行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 	单位的 	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件（如有）

如有，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。