招　标　文　件

项目名称：江宁区智慧渣土监管平台项目建设

项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2026-0016

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2026年5月

总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

受南京市江宁区城市管理局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称“交易中心”）就江宁区智慧渣土监管平台（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2026-0016

2.项目名称：江宁区智慧渣土监管平台项目建设

3.预算金额：245.75万元

4.最高限价：245.75万元

5.采购需求（简介）：江宁区智慧渣土监管平台建设项目平台功能建设主要包括基础数据管理子系统、渣土监管驾驶舱、分析研判子系统、三证合一线上审批子系统等 12 个核心模块的开发与优化，重塑信息化监管流程，发挥多部门联动作用。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后三个月完成系统基本功能开发，并开始试运行工作。后续三个月持续优化完善，在第七个月内完成项目整体交付工作。项目交付通过后进入30天试运行期，试运行期结束后需提供3年维保服务。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年6月5日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商提出质疑函应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单快件。

采购人《质疑函》收件人：秦弘，收件地址：南京市江宁区天印大道669号，联系电话：025-52190456。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科，收件地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼公共资源交易中心A314，联系电话：025-69634313。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市江宁区城市管理局

地  址：南京市江宁区天印大道669号

联系人：秦弘

联系电话：025-52190456

2.交易中心

地　址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼

联系人：黄后乐

联系电话：025-69613983

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2评委会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 超出政府采购法定期限的质疑；

36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.实施本国产品标准及相关政策

43.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府米购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

43.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

43.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

43.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

43.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

44.数据交易说明

数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

#### 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订且服务团队人员到位后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 系统开发完成并验收合格后，甲方支付合同总价款的65%。

8.1.3 系统3年维保期结束后，甲方支付合同总价款的5%。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额   1‰  的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日   1‱ 向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的  1  %。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日   1‱  向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额  1‰              的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目基于政企共建原则，综合运用大数据+物联网+人工智能技术，打造全主体、全链条、全场景“一网统管”渣土车联管平台。采用高科技，智能化手段，源到端“全链条”监管渣土，构建城管、公安、住建、交通多部门协同，实现审批办证“一网通办”，渣土监管“一网统管”，非法运输、偷盗乱倒“全场景”可追溯。

（二）项目建设遵循标准

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

2.《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发〔2015〕37号）；

3.《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》（国发〔2017〕35号）；

4.《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）；

5.《住房城乡建设部关于开展建筑垃圾治理试点工作的通知》；

6.《住房城乡建设部关于印发推行执法全过程记录制度试点实施方案的通知》（建法〔2017〕74号）；

7.《国家住房和城乡建设部关于印发<智慧化城市管理模式建设导则（试行）>的通知》（建城〔2019〕119号）；

8.《住房和城乡建设部关于加快推进新型城市基础设施建设的指导意见》（建改发〔2020〕73号）；

9.《住房和城乡建设部办公厅关于全面加快建设城市运行管理服务平台的通知》（建办督〔2021〕54号）；

10.《江苏省固体废物污染环境防治条例》

11.《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》

12.《南京市渣土运输管理办法》

13.《中华人民共和国网络安全法》

14.《中华人民共和国数据安全法》

15.《中华人民共和国密码法》

16.《商用密码管理条例》

## 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限 （元） | 所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础数据管理子系统 | 1 | 套 |  | 326200 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 2 | 渣土监管驾驶舱 | 1 | 套 | 主要产品 | 219600 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 3 | 分析研判子系统 | 1 | 套 |  | 263500 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 4 | 三证合一线上审批子系统 | 1 | 套 |  | 263600 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 5 | 工地监管子系统 | 1 | 套 |  | 213300 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 6 | 车辆在途监管子系统 | 1 | 套 |  | 294900 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 7 | 土场监管子系统 | 1 | 套 |  | 232200 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 8 | 智慧渣土移动端升级 | 1 | 套 |  | 146400 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 9 | 决策支持管理子系统 | 1 | 套 |  | 131800 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 10 | 统一工单子系统 | 1 | 套 |  | 87800 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 11 | 视频管理子系统 | 1 | 套 |  | 121300 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 12 | 数据对接服务 | 1 | 套 |  | 156900 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### ★（一）技术要求

| 1. 基础数据管理子系统 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 1.运输企业信息管理：按照“一企一档”模式，维护管理运输企业基本信息，支持对企业基本信息进行查询、添加、删除、修改、批量导入、批量导出功能，并支持对企业数量进行数量统计。 - 运输车辆信息管理：按照“一车一档”模式，维护管理渣土车基本信息，通过企业录入挂靠、自有车辆的详细信息，实现对车辆信息的统一维护、查询和日常管理。支持对车辆基本信息进行查询、添加、删除、修改、批量导入、批量导出功能，并支持对渣土车数量进行数量统计。 - 驾驶员信息管理：建立渣土运输车辆驾驶员信息数据库，通过企业录入车辆驾驶员信息，便于对驾驶员行为进行有效管控。维护管理驾驶人基本信息，支持对驾驶人基本信息进行查询、添加、删除、修改、批量导入、批量导出功能，并支持对驾驶人数量进行数量统计。 - 工地信息管理：按照“一工地、一档案”模式，维护管理工地基本信息，支持对工地基本信息进行查询、添加、删除、修改、批量导入、批量导出功能，并支持对工地数量进行数量统计。 - 土场信息管理：按照“一终端、一档案”模式，维护管理土场基本信息，支持对土场基本信息进行查询、添加、删除、修改、批量导入、批量导出功能，并支持对土场数量进行统计。 - 静态展示管理：建立基础设施的静态展示管理功能，实现基础设施静态基础信息GIS展示。 - 视频监控管理：对接入系统的土场、工地、渣土车载视频、企业监控室等视频监控设备进行查询、管理和维护。建立视频监控目录清单，提供清单化维护管理功能。对视频监控的静态数据进行管理，如设备名称、设备编号、设备用途、生产厂家、安装日期、安装位置、使用期限等。 - 三证信息管理：对企业车辆的查验合格证、准运证、通行证的档案信息进行管理，实时获取并更新证件状态，可查询三证办理进度、详情信息。 |

| 2. 渣土监管驾驶舱 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 | 1.渣土治理总图：综合渣土车、土场、工地实时运行数据，对多源数据进行融合，基于时空算法的分析和研判能力，对系统全部元素进行监管，实现源头、运输过程、各类预警、告警等信息统一展现。 2.土场监管可视化：以GIS+工地土场实时运行监督数据的模式集中展现建筑工地、土场运行监督的情况。有针对性的进行工地及土场的实时监督，监督数据以集中汇聚的方式，结合物联网及视频监控设备的逐渐完善，逐步展示包括工地土场土方量、车辆的进出、车辆的清洗、非法运输车辆告警展示等内容。 3.运输监管可视化：以GIS+车辆运输运行监督数据的模式集中展现车辆运输过程数据监督的情况，全程监管运输车辆的运输过程，并记录车辆的实时物联网感知设备信息，以及数据实时关联分析，向行业监管部门提供车辆GPS实时位置信息、指定车辆轨迹运行播放、电子围栏超限告警等功能。 4.联合执法可视化：渣土监管报警信息可通过统一工单系统，将工单任务下发，并流转至对应的部门进行处置，实现事件智能分拨；系统可实现对工单数量、类型、案件处理情况等进行统计展示。 5.信用信息可视化：以“信用评级为核心、风险预警为导向、修复闭环为支撑”，构建“企业+个人”双维度信用信息可视化监管视图，整合执法工单、违规记录、审批合规性等多源信用数据。 |
| 非实质性要求 |  |

| 3. 分析研判子系统 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 1.渣土产生热力图：通过对渣土产生点的产生量、GIS位置等信息进行汇总分析，形成渣土产生热力图，直观从地图判断渣土的大量、高频产生地点，聚焦重点产生区域进行重点管理。 2.渣土流向分析：基于大数据分析重载渣土车辆运行轨迹起点和终点，结合工地和土场地图位置，与数据库进行对比，查看高频次停车点是否为正规土场或工地，输出可疑黑工地、黑土场名单，推送至执法人员手持端，进行现场巡查查证。 3.道路承载力热力图：根据运输车辆GPS数据实现车辆运行位置的大数据，形成高任务的运输路线热力图，对道路承载力进行直观展示，便于研究核准运输路线的合理性和为新开辟运输路线提供数据支撑依据。 4.疑似“三黑”预警分析：对系统自动判断的渣土运输“三黑”，即黑车、黑工地、黑土场进行预警、分析和热力展示，自动判断重点疑似违法、违规地点，方便执法人员针对性进行稽查。 5.问题高发点热力图：根据违规监管、巡查管理、考核管理等功能发现的渣土问题进行热度分析，查看问题高发地点。针对高发区域统计违规事件，分析车辆违规案件高发的集中区域，为执法提供数据支撑。 6.违规趋势分析：针对渣土车整体情况，同比各月形成违规趋势图。针对各个车企所属车辆违规情况，统计形成同比各月形成车企违规趋势图。对于上升趋势车企进行预警推送；针对渣土车违规事件，同比各月形成违规趋势图。对于上升趋势的重点事件进行预警推送；定义车辆违规等级，针对车辆违规情况进行分级分类，对于严重违规等级车辆自动归纳为重点关注车辆，并进行告警推送。 |

| 4. 三证合一线上审批子系统 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 1.查验合格证线上审批：通过数字化重构查验合格证审批链路，实现全流程线上闭环管理，大幅提升审批效率与监管精准度。企业端操作便捷高效，登录平台后进入 “查验合格证办理” 功能模块，在线勾选需办理证件的渣土车辆，系统自动关联车辆基础信息避免重复录入；审批环节实行三级递进审核机制，形成严密监管防线。提交后申请首先流转至辖区民警，民警依托平台调取车辆历史运营数据、违规记录等信息，对车辆资质合规性进行初步核验；审批通过后，平台自动生成带防伪标识的查验合格证，进行快速核验。 2.准运证、通行证线上审批：企业通过平台在线审批-准运证通行证办理功能提交准运证通行证办理-经办人审批-科室负责人审批-局领导审批-办证大厅审批（准运证出）-交警审批（通行证出）。企业提交审批时支持根据打点自动生成线路，交警审批时可修改路线。支持证件终止、更换路线、更换时间段等异常操作。 3.街道园区意见线上审批：通过优化现有审批流程，将街道园区意见审批融入三证审批流程，做到真正意义上的不见面审批。 4.交警移交案件在线办理：为解决传统交警移交渣土运输违法案件线下流转效率低、进度不透明等问题，本平台依托现有数字化架构，将案件移交流程全面线上化重构，构建“发起-审核-处置-归档”全闭环协同体系，同步预留与城管执法体制改革的适配接口，后期结合城管执法体制改革落实进行逐步调整，做到公开、透明、实时可查。 5.车辆二维码查证：企业线上办证通过后可自动生成电子证件，电子证件与车辆进行绑定，做到实时更新，同时可通过微信扫描车上二维码实时查看。方便管理方执法及全民监督。 |

| 5. 工地监管子系统 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 1.工地源头监管一张图：结合GIS地理信息，以一张图的方式综合展示工地分布、状态、进出场记录，支持调阅“一工地一档案”和工地监控实时视频，展示工地预警告警信息和必要的汇总统计分析数据。 2.工地进出场监管：通过对接在出土工地预计土方收纳场地的出入口车牌识别系统，识别进出车辆，实现对工地进出场车辆记录的实时监管，提供统一的进出场抓拍图像上传。对车辆进出场的情况进行记录，系统支持对进出场数据的批量导入与导出。比对平台车辆三证信息，对黑车、无证运输车辆、未按规定时间运输车辆自动报警并生成报表，留存图片证据，方便查询。 3.车辆合规上路监管：通过对接在出土工地以及土方收纳场地的出入口的冲洗识别相机、绕行监控相机、AI识别相机，配合车牌识别系统，针对车身不洁、带泥上路车辆的预防与预警。 4.工地土方量估算：综合工地位置信息，在电子地图生成电子围栏，同时结合渣土车辆GPS数据，自动计算车辆运输趟数，估算工地出土量。通过对接在工地土场的智能摄像机，结合进出口车牌识别信息，统计进出工地渣土车数据，估算出工地的出土量，用于验证企业上报信息的准确性。 |

| 6. 车辆在途监管子系统 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 1.车辆实时状态监控：通过对接在车辆上满足标准协议的设备，实时监测渣土车辆实时位置、运行轨迹，监管车辆是否按照规定的运输路线进行运输。可地图查看车辆实时清运位置，包括地址、速度、状态等。 2.车辆轨迹监控：对车辆运输轨迹进行动态监控，可在线回放车辆作业轨迹；系统可通过图形化方式在地图上回放车辆作业全过程，便于对车辆的监管。系统可以设置回放的时间段、播放速度、播放进度等。 3.通行线路偏移预警：平台根据审批通过后的路线数据，结合车辆GPS定位数据，构建分析算法，对车辆是否按照规定路线行驶监测和分析，一旦车辆偏离规定行驶路线，进行报警，并生成偏离线路报表。通过车辆历史轨迹信息的记录、播放、查看和统计，可进行企业、车辆运行轨迹违规行为的统计排名，并通过向企业推送的方式进行警告。 4.违规作业报警：违规作业报警包括超速、越区等。系统设置阈值，实时采集的数值与阈值进行对比，超过阈值进行报警，系统记录违规信息，相关管理部门进行查看，根据违规记录快速锁定问题车辆进行提醒，违规记录作为工作质量审核的审核依据。 5.未按规定时间段运输预警：渣土车行驶有具体时间段的限制，通行证上有具体可通行时间段，结合车辆定位数据，如果在非准运时间段内车辆产生轨迹则判定为未按规定时间段运输。系统支持对未按规定时间段运输车辆形成报警，并记录报警详情。 6.电子围栏管理：建立多类型电子围栏，包括国控区电子围栏、工地电子围栏、土场电子围栏、路线电子围栏、禁区电子围栏，实现车辆运输过程实时监管，在清运过程中车辆行驶、是否按照规定的路线进行运输、是否非法倾倒、是否超速等进行全方位监管，监测实时位置状态，出现违规行为时系统及时进行提醒记录。 |

| 7. 土场监管子系统 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 1.土场监管一张图：结合GIS地理信息，以一张图的方式综合展示土场分布、状态、进出场记录，支持调阅“一终端一档案”和实时视频监控，展示土场预警告警信息和必要的汇总统计分析数据。 2.车辆进出场管理：通过对接出土工地以及土方收纳场地的出入口车牌识别摄像机数据，实现进出土场渣土车车辆信息管理。将工地出厂信息、土场入场记录与运输轨迹汇总为车辆完整的作业记录，记录是否完整可排查车辆是否有中途倾倒的行为，作为违规车辆核定的依据。 3.土场土方量估算：综合土场位置信息，在电子地图生成电子围栏，同时结合渣土车辆GPS数据，自动计算车辆运输趟数，估算土场剩余土方量。同时，通过在出土工地以及土方收纳场地的出入口对接智能摄像机画面，结合进出口车牌识别信息，统计进出土场渣土车数据，估算土场剩余土方量。 4.土场消纳存量管理：根据土场的规划容量、进入土场车辆数据据，统计分析土场的剩余库容，并形成剩余库容趋势预测预警。采取“红绿灯”管理模式，剩余消纳存量低于设定的阈值时，系统显示土场为绿色，可正常消纳渣土；剩余消纳存量接近设定的阈值时，系统显示土场为黄色，工作人员可通知土场停止新增运输企业运输渣土至此消纳；剩余消纳存量达到设定的阈值时，系统显示土场为红色，土场停止消纳渣土。 |
| 8. 智慧渣土移动端升级 |  |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 1.基础信息查看：通过智慧渣土移动端开发，实现通过移动端查看包括企业、车辆、驾驶员、定位视频、车辆三证等信息。 2.三证移动审批：支持渣土车辆行驶证年检审核、营运证核发及年检、交强险保单备案等“三证”相关审批事项的移动端办理，企业通过移动端提交申请后，系统自动将申请材料推送至对应审批岗位人员的移动端。 3.智慧卡口执勤：通过智慧渣土移动端开发，执法人员可通过移动端对自己周边指定范围内车辆进行证件、轨迹查看，定时定点查车等操作，方便移动执法。 4.街道园区审核：在智慧渣土移动端增加开发街道园区模块，用于街道园区意见线上审批及接收、处理、反馈、完结操作。 |

| 9. 决策支持管理子系统 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 1.统计分析总览：根据实际监管工作需要，通过图表的方式，提供日常工作所需的车辆、工地运行、土场运行及违规问题的相关分析图表。 2.证件统计报表：可按照区域、时间、企业、车辆等条件，提供渣土三证审核状态维度、时间维度、区域维度、证件类型维度的多维度统计分析等信息的统计，并生成统计报表，报表提供导出和下载功能。 3.车辆运输报表：可按照车牌、企业、驾驶员、时间等维度，提供车辆渣土运输统计信息，并生成统计报表，报表提供导出和下载功能。 4.工地运行统计：可按照时间、区域、在建等条件，提供工地渣土运输统计信息，并生成统计报表。统计工地进出车次时间维度报表。 5.土场运行统计：可按照时间、区域、在建等条件，提供土场渣土消纳的情况统计信息，统计土场进出车次，并生成统计报表。 6.违规问题统计：针对区域范围、时间区间、问题类型等条件，统计渣土运输的违规问题和案卷信息。 7.考核情况统计：现各街道考核结果统计、土场工地考核结果统计、车辆考核结果统计。 |

| 10. 统一工单子系统 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | 1.工单上报：将渣土管理报警事件上报到工单系统，实现工单信息的自动上报，上报信息包含报警事件类型、发生时间、事件详情等信息。 2.工单查询：工单查询模块主要负责对工单进行查询和管理，工单在系统运行的过程中，会遇到如下级单位不接收，不处置，不反馈等多种情形，为了解决这部分问题，提高工单的运行效率，通过事件查询中的关键字管理，查询不通类别的工单处置进度和状态，有助于了解工单的运行情况和问题的集中程度。 3.工单处置：工单处置模块负责对系统中派发至当事人的事件进行处置和管理。工单处置涉及两部分内容，分别是流转端和处置端。针对流转端，需要判断事件的所属类别和责任主体将事件发送至相应的责任部门和单位进行处置；处置端则需要将派送到本人处置的事件按照考评规则和要求进行妥善处置，并上传处置完成的证据并提交上级审核。 4.工单督办：对系统中流转的事件，除正常流转的事件外，对于触发监测预警的事件可以在监测预警模块中进行督办，督办的事件出现任何进展动态则会推送信息至督办人的消息列表中，及时关注被督办事件的处置情况。 |

| 11. 视频管理子系统 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | ▲1.视频汇聚管理：构建渣土监管全场景视频资源一体化管理体系，通过标准化接口对接工地、土场、车载及企业监控室等多源视频资源，实现统一接入、集成汇聚、规范存储与便捷回看，为现场监管、违规溯源及证据固定提供核心支撑。 ▲2.视频监控管理：系统需具备视频监控管理能力，支持对探头资源目录进行分类新增、删除及查询定位；可查看并编辑探头编号、类型、名称、所属街道等基础信息；能够查看实时监控画面；对工地、土场、渣土车等监控设备实现分级分类管理，结合 GIS 地理信息展示设备位置并支持按地址查询，可查看设备信息与实时画面。 |

| 12. 数据对接服务 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| ★实质性要求 |  |
| 非实质性要求 | ▲1.运输企业数据对接：实时采集车辆 GPS 坐标、行驶速度等动态数据，并对偏离围栏、超速等异常实时告警、快速推送及闭环处置； ▲2.土场（消纳场）数据对接：建立作业管理数据全维度采集传输机制，规范土场容量占用率、入场车辆识别、分类消纳土方量等核心数据。 ▲3.工地数据对接：构建工地数据对接体系，通过标准化接口与工地管理系统、物联网设备深度联动，实现工地渣土运输全流程数据闭环管理。 |

### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

投标人中标后必须有针对本项目的质量保证体系和组织，并制订质量保证计划，列出项目开工过程中质量监督和保证执行的措施。中标人在项目实施过程中要记录质量保证活动，并保存和维护这些记录。

投标人保证所供应的产品质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以高等级的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准、合同目的的特定标准或者采购人提供的标准。

投标人应保证所提供的产品、服务、成果或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，否则投标人应承担由此产生的一切责任和损失，并应向采购人支付合同总价10%的违约金。在此情况下，采购人有权立即解除本合同，并要求投标人赔偿全部损失（包括但不限于采购人因第三方权利主张产生的差旅费用、鉴定费用、诉讼费用、律师费用及赔偿金。）

中标人保证所交付的产品、成果的所有权完全属于采购人且无任何抵押、查封等产权瑕疵，否则中标人应承担由此产生的一切责任和损失，并应向采购人支付合同总价10%的违约金。在此情况下，采购人有权立即解除本合同，并要求投标人赔偿全部损失（包括但不限于采购人因第三方权利主张产生的差旅费用、鉴定费用、诉讼费用、律师费用及赔偿金。）

（2）服务要求

投标人须安排项目实施服务人员，提供专业的实施交付及售后服务，且项目团队需要明确项目负责人1人，技术负责人1人和团队其他人员5人。

项目进入试运行期后15个工作日内，中标供应商须提供完善培训服务，确保采购人工作人员（含管理人员、操作人员）熟练掌握渣土监管平台操作、应用、维护及常见问题处理。中标供应商需提交贴合平台核心功能的培训方案，且完成不少于2场、单场不低于2小时的线下集中培训。中标供应商需免费提供纸质及电子版培训资料，所有培训相关费用均包含在投标报价中，采购人无需另行支付。

项目交付后，中标供应商需提供7×24小时售后服务响应。对采购人提出的问题，中标供应商技术人员应即时响应和处理，1小时内处理故障。对于远程无法解决的问题，48小时内到达现场提供售后服务。上述所有服务相关费用，均已包含在本次投标报价中，采购人无需另行支付。

若因中标供应商未及时履行其服务职责导致采购人业务受到严重影响或产生额外损失，采购人有权在书面通知投标人后，自行或委托第三方进行紧急处理或维修，由此产生的一切费用（包括但不限于维修费、差旅费、应急采购费等），均由中标供应商承担。采购人有权直接从应支付给中标供应商的项目款或质保金中扣除，不足部分中标供应商应予补足。

（3）验收要求

①软件完成部署和调试后，采购人将组织履约验收，以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。

②软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。验收规范 (包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等)应由供应商在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议，系统试运行。

③系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；供应商应根据系统业务需求，提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。

（4）维保要求

提供3年平台维保服务（自采购人验收合格，签署验收报告之日起计，费用包含在本次报价中），服务内容包含且不限于对项目的平台日常稳定运行保障、网络安全状态维护、风险漏洞修复、系统数据治理以及系统版本迭代升级等。

（5）人员要求

①项目经理：1人，具有至少5年（含）以上信息化项目管理工作经验。

②技术负责人1人，具有至少5年（含）以上信息化项目技术管理工作经验。

③开发实施人员：不少于4人，且至少保证1-2人在采购人指定现场进行驻场开发实施，相关人员需具有信息化工作经验。

④运维服务人员：不少于1人，具有信息化工作经验。

（6）知识产权及保密要求

①采购人拥有本系统包括永久使用权和修改权在内的一切权利；拥有本系统产生的所有数据的所有权。供应商应当在验收后10日内，将本项目产生的全部软件源代码交付采购人。

②供应商保证所提供的软件没有侵害任何第三方的知识产权。如有第三方指控供应商提供给采购人的软件侵犯了该方的知识产权或其他权利，供应商应负责就上述指控为采购人辩护或进行妥善处理，并承担给采购人及第三方造成的一切损失（包括但不限于赔偿金、律师费等）。

③供应商须按照与采购人签订的《信息安全保密承诺书》的约定严格履行各项保密义务。

④采购人与供应商都拥有本项目定制开发部分的知识产权。交付项应包括但不限于如下内容：

满足采购人需求的、完整的、可最终良好运行的系统。

系统运行、管理、维护相关的各项技术文件和管理规范。应包括：系统实施计划、系统需求调研报告、系统上线测试报告、试运行报告、验收报告、系统操作手册等技术及项目管理文档。

提供项目的最终版本部署包及产品永久授权。

（7）建设成果要求

供应商在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括但不限于以下内容：

①项目启动阶段：项目实施方案。

②业务需求分析阶段：需求调研方案、需求分析说明书。

③系统设计、开发阶段：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统接口说明书。

④系统实施阶段：系统上线部署方案、软件安装说明书、软件使用说明书、系统安装光盘、系统培训方案、系统培训手册。

⑤项目验收阶段：测试报告、项目验收方案、系统运行报告、项目验收报告。

⑥运行维护阶段：系统维护方案、系统维护手册、系统运行维护记录。

（8）信创适配要求

项目涉及的软件、硬件产品满足信创要求。

（9）网络安全等级保护测评要求

供应商配合采购人，做好系统通过三级等保测评相关准备工作。

（10）系统对接要求
    供应商在提供定制软件开发服务时，需满足以下对接要求：
    与江宁区数据共享交换平台对接；对接工作联系人：陈峰，联系电话：025-86139009。

（11）网络安全和数据安全要求，外包网络安全管理要求

符合网络安全和密码应用要求，符合国家安全可靠应用政策规定，具体包括：

《南京市渣土运输管理办法》

《中华人民共和国网络安全法》

《中华人民共和国数据安全法》

《中华人民共和国密码法》

《商用密码管理条例》

《计算机信息系统保密管理暂行规定》（国保发〔1998〕1号）

《计算机软件产品开发文件编制指南》（GB/T 8567-1988）

《政务信息资源交换体系》（GB/T 21062.3-2007）

《政务信息资源目录体系》（GB/T 21063.6-2007）

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB/T 17859-1999）

《信息技术安全技术信息技术安全性评估准则》（GB/T18336-2001）

《信息安全技术信息安全风险评估规范》（GB/T 20984-2007）

《政府信息系统安全防护基本要求》（DB32/T 1927-2011）

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《国家信息中心政务外网标准政务云安全要求（GW0013—2017）》

《信息安全技术 云计算服务安全指南》（GB/T 31167-2014）；

《信息安全技术云计算服务安全能力要求》（GB/T 31168-2014）

《信息安全技术 政府部门信息安全管理基本要求》（GB/T 29245-2012）

《国家电子政务外网跨网数据安全交换技术要求和实施指南》（GW0205-2014）

《电子政务系统总体设计要求》（GB/T 21064-2007）

《信息系统灾难恢复规范》（GB/T 20988-2007）

《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）

《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》（GB/T 22080-2008）

3.付款条件

以合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后三个月完成系统基本功能开发，并开始试运行工作。后续三个月持续优化完善，在第七个月内完成项目整体交付工作。项目交付通过后进入30天试运行期，试运行期结束后需提供3年维保服务。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。供应商在签订合同向采购人提供上述相关证明材料原件核验。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准2.1-2.6项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，最低得0分。 | 10 | 客观分 |
| 2.2 | 需求理解 | 根据本项目采购需求中“实施要求”编制方案，内容包含：1.业务需求分析；2.建设目标分析；3.建设依据、必要性分析；4.重点难点分析。以上每项内容逐项评分： 方案内容完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.3 | 总体技术方案 | 根据本项目采购需求中“技术要求”编制方案，内容包含：1.总体架构和性能设计；2.技术路线和业务逻辑流程设计；3用户界面和应用功能设计；4.系统部署和安全防护设计。以上每项内容逐项评分： 方案内容设计思路科学、前瞻性、技术先进可行、紧贴采购需求的，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.4 | 项目实施方案 | 根据本项目采购需求中“实施要求”编制方案，内容包含：1.实施组织架构；2.实施部署方案；3安装调试方案；4.质量保障方案。以上每项内容逐项评分： 方案内容完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.5 | 功能设计方案 | 根据本项目采购需求中“技术要求”编制方案，内容包含：1.业务流程设计；2.功能模块设计；3.界面设计。以上每项内容逐项评分： 方案内容设计思路科学、前瞻性、可行性强、紧贴采购需求的，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.6 | 视频演示 | 评委根据供应商提供的演示视频（总演示时间不超过15分钟）综合评分。演示视频包括以下内容： （1）渣土治理全景驾驶舱功能：系统需展示基于GIS地图的渣土运输全貌监管，集成核心指标看板（在运车辆数、今日报警总数、审批办理中数量等），并支持在地图上实时展示车辆（正常/报警状态）、工地、土场的空间分布。 （2）运输路线偏移与电子围栏预警功能：演示在GIS地图上绘制审批路线电子围栏，当车辆在途运输过程中发生路线偏移、闯入禁行区域（如学校、居民区）或在非指定区域停留时，系统实时触发报警，并在地图上以闪烁图标展示报警车辆位置及轨迹的全过程。 （3）移动端周边车辆一键筛查功能：演示执法人员打开移动端APP，系统自动获取当前位置，点击“周边车辆”按钮，即可在地图上显示附近指定范围（如1公里）内所有在运渣土车，并列表展示车牌及违规状态。 （4）移动端现场拍照上报功能：执法人员在现场点击“随手拍”，拍摄违规车辆照片，系统自动获取并锁定拍摄时的地理位置和时间，自动生成一条违规线索记录。 （5）车辆轨迹简易回放功能：在查询页面输入车牌号和日期，点击“轨迹回放”，系统在地图上自动播放车辆的行驶路径，支持1倍、2倍、5倍速播放控制，直观展示车辆是否中途倾倒或绕行。 （6）实时视频与地图联动切换功能：演示在地图上点击某土场图标，右侧监控视频窗口自动切换并播放该土场出入口的实时高清画面，实现“图上查、画中看”。 （7）基础数据管理功能：实现运输企业、车辆、驾驶员、工地、土场的 “一档一档案” 管理，支持信息查询、添加、批量导入导出及统计。 （8）土场消纳存量管理功能：采用 “红绿灯” 模式展示土场剩余库容，剩余容量≤10% 时触发红色预警并停止消纳，支持容量趋势预测。 （9）三证合一线上审批功能：演示查验合格证、准运证、通行证的线上三级审批流程，支持街道园区意见线上前置审批与超期督办。 （10）联合执法工单处置与闭环功能：演示系统根据报警信息自动生成执法工单，智能分拨至辖区执法中队，执法人员通过移动端接收工单、现场核查、上传处置照片/视频，直至工单办结归档的全流程闭环管理。 采用类似真实系统演示，每小项功能完整准确演示得2分，最多得20分； 采用系统原型（DEMO）演示，每小项功能完整准确演示得1分，最多得10分； 采用PPT等方式演示，每小项功能完整准确演示得0.5分，最多得5分。 （未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的本评分项不得分。） | 20 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 维保服务方案 | 根据本项目采购需求中“实施要求”编制方案，内容包含：1.服务体系；2.服务内容及服务流程；3故障解决方案；4.应急举措。以上每项内容逐项评分： 方案内容完整、合理性、操作性强的，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 根据本项目采购需求中“实施要求”编制方案，内容包含：1.培训目标；2.培训对象；3培训计划；4.培训内容。以上每项内容逐项评分： 方案内容完整详细、针对性强的，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.3 | 本地化服务能力 | 投标人具有本地化服务能力的得1分。（提供承诺书或有效证明材料，承诺书格式自拟） | 1 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩，每提供1个得3分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 1、投标人拟投入本项目的项目负责人具有：信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书、ITSS服务项目经理证书，每有一项证书得2分，最高得6分。 2、投标人拟投入本项目的技术负责人具有：系统集成项目管理工程师证书、系统分析师证书、网络工程师证书，每有一项证书得2分，最高得6分。 投标人须上传人员证书，同时提供投标人为其缴纳2026年1月1日以来任意一个月的社保证明。 | 12 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人拟投入本项目的项目团队成员（除项目负责人、技术负责人以外）具有：系统架构设计师证书、软件设计师证书、数据库系统工程师，每提供一个证书得3分，最高得9分，一人多证不累计得分。 投标人须上传人员证书，同时提供投标人为其缴纳2026年1月1日以来任意一个月的社保证明。 | 9 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 投标人具有与“城市管理”、“指挥调度”、“现场取证”相关的软件著作权，每提供1个符合要求的证书得2分，本项最多得6分。证书登记注册的软件名称无需完全一致，但内容(功能)需相同，所提供著作权名称与评分要求不同时，应提供功能说明及包含的关键信息，相应系统功能应符合上述要求，否则不予认可。 | 6 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(七)未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

### 投标函

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨其他（在对应¨内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、投标分项报价表

### 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。