招　标　文　件

项目名称：六合经济开发区2026-2027年度二片区绿化养护项目

项目编号：JSZC-320116-JZCG-G2026-0017

（专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心六合分中心

2026年6月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

受南京六合经济开发区管理委员会（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心六合分中心（以下简称“交易中心”）就六合经济开发区2026-2027年度二片区绿化养护项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320116-JZCG-G2026-0017

2.项目名称：六合经济开发区2026-2027年度二片区绿化养护项目

3.预算金额：580万元/年

4.最高限价：539.96万元/年

5.采购需求（简介）：园区绿地管养、行道树管养、四季草花管养、硬质景观设施维护等维护。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：

（1）合同服务期一年。一年合同期满后，经采购人考核，达到续签标准并经甲乙双方同意后可续签合同，采用一年一续签方式，最多可续签两次。

（2）续签考核标准：总考核成绩达95分（含）以上。总考核成绩计算方式及考核方式按照《园林绿化养护管理考核评分细则》规定执行。

（3）续签合同服务事项内容及要求条款按照本项目招标文件及合同所约定的条款执行。

（4）续签依据《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第二十四条之规定。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。（格式见第六章）

- 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月1日09时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对本项目有关的所有询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人《质疑函》收件人：南京六合经济开发区管理委员会，收件地址：南京市六合区虎跃东路8号六合科创园A1幢5层 ，联系电话：025-57189035。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京六合经济开发区管理委员会

地  址：南京市六合区虎跃东路8号六合科创园A1幢5层

联系人：林工

联系电话：025-57189035

2.交易中心

地  址：南京市六合区雄州街道龙池路333号

联系人：温老师

联系电话：025-57130501

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

24.7 异常低价审查

24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 超出政府采购法定期限的质疑；

36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.实施本国产品标准及相关政策

43.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

43.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

43.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

43.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

43.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：六合经济开发区2026-2027年度二片区园林绿化养护项目                                       项目编号：

甲方（买方）：南京六合经济开发区管理委员会

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心六合分中心组织的_六合经济开发区2026-2027年度二片区绿化养护项目_项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：（1）合同服务期一年。一年合同期满后，经采购人考核，达到续签标准并经甲乙双方同意后可续签合同，采用一年一续签方式，最多可续签两次。

（2）续签考核标准：总考核成绩达95分（含）以上。总考核成绩计算方式及考核方式按照《园林绿化养护管理考核评分细则》规定执行。

（3）续签合同服务事项内容及要求条款按照本项目招标文件及合同所约定的条款执行。

（4）续签依据《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第二十四条之规定。

（5）续签合同名称约定：本合同对应项目名称为六合经济开发区2026-2027年度二片区园林绿化养护项目。若乙方符合合同续签条件，双方后续签订的续签合同，其项目名称规范为：六合经济开发区2027-2028年度二片区园林绿化养护项目、六合经济开发区2028-2029年度二片区园林绿化养护项目。本条款所涉项目名称仅为年度标识调整，项目服务范围、服务标准、养护内容、责任主体及合同其他实质性条款，除双方另行书面约定外，均按招标文件及本合同相关约定执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额10%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 本项目合同签订单位为南京六合经济开发区管理委员会，中标供应商申请支付进度款时开具以南京六合经济开发区管理委员会为抬头的正规发票，中标供应商配合相关资金流程的办理。

8.1.2预付款金额为合同金额的10%。预付款在第一季度应付进度款中一次性等额扣回；若第一季度应付进度款不足以抵扣全部预付款，则未抵扣部分顺延至下一季度继续扣回，直至抵扣完毕。

8.1.3进度款根据甲方每月考核得分按月计算、按季度汇总支付；月进度款按月养护费的60%计取，进度款支付时应扣除当月对应产生的违约扣款。剩余款项根据年度养护考核结果，在合同期满且结算审计完成、资料移交完毕后支付，支付时应扣除合同期内养护违约赔偿款。

- 8.1.4月养护费 =[当月实际养护面积×该区域既定养护标准合同单价+当月行道树数量*该行道树既定养护标准合同单价 + 草花整体更换面积×草花更换合同单价）]（当月未实施草花整体更换作业的，草花更换对应计费项金额按零计取。）

- 8.1.5季度进度款金额为当季各月“进度款”之和。90分及以上月进度款全额计取；90-80（含）分每低1分扣5000元；80-75(含)分扣50%的月进度款；考核分低于75分或发生一般安全事故的，甲方有权解除合同，并追究相应经济及法律责任。

- 8.1.6剩余款项按年度考核得分计算，90分及以上全额计取；90-80（含）分每低1分扣5000元；80-75(含)分扣50%。

8.1.7甲方支付给乙方的进度款，乙方只能用于本项目有关的工资、材料、机械等费用，不得移作他用。甲方有权对乙方进度款的使用进行监督，如进度款用于支付与本项目无关的费用，甲方将立即停止付款。

8.1.8合同付款与管理办法不一致的以合同为准。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

10.7网络安全、市场准入要求（如有）：

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的     %。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

六合经济开发区2026-2027年度二片区园林绿化养护项目位于六合经济开发区内北至江北大道（含）、南至沪陕高速、西至槽坊河（不含）、东至宁连公路区域及北至方水路（不含）、南至成品路（不含）、西至宁启铁路、东至规划路营路区域，合围区共计约9平方公里。为加强园区绿化养护、设施维护、秩序管理，营造良好的宜居生活和生产办公环境，对六合经济开发区2026-2027年度二片区园林绿化养护项目进行采购。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

## 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 备注 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六合经济开发区2026-2027年度二片区园林绿化养护项目（绿地养护及硬质景观设施维护管理服务部分） | 1 | 项 | / | 主要产品 | 其他未列明 行业 | 服务 |  |  |
| 2 | 六合经济开发区2026-2027年度二片区园林绿化养护项目（行道树养护管理服务部分） | 1 | 项 | / |  | 其他未列明 行业 | 服务 |  |  |
| 3 | 六合经济开发区2026-2027年度二片区园林绿化养护项目（四季草花更换及养护服务部分） | 1 | 项 | / |  | 其他未列明 行业 | 服务 |  |  |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### ★（一）技术要求

本项目所有绿化养护及配套服务，除严格达到《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》规定的一级、二级、三级养护质量标准外，须全面落实以下专项服务事项、管护标准、安全规范及结算履约要求，全程实行标准化、精细化、常态化管护。

1.六合经济开发区2026-2027年度二片区园林绿化养护项目（绿地养护及硬质景观设施维护管理服务部分）

本项服务包含但不限于乔木养护、灌木及绿篱养护、草坪养护、水生植物养护、花境植物养护、全域设施管理、监控系统运维、绿道导视及地面涂装维护、控制箱彩绘维护等全部相关作业内容，具体标准如下： - （1）乔木养护 ①修剪整形：实行春秋冬常态化修剪管理，春季重点开展抹芽修剪、提干疏枝整形，全面剪除下垂枝、萌芽枝、徒长枝、枯枝、断枝、病虫枝；冬季开展整体整形修剪，重点清理下垂枝、徒长枝、杂乱枝、交叉枝、断枝、病虫害枝，对长势过高、影响路段整齐度的树木开展断高修剪。全程保障树木无枯枝断枝，严格把控苗木枝条与强电电缆安全间距，规避安全隐患。银杏等主轴明显的树种，仅可疏枝，严禁短截主干及主枝；浅根性树木适度控制冠幅，增强抗风抗倒伏能力。所有修剪作业剪口须平滑规整，直径5cm以上截口必须封蜡或涂抹伤口愈合膏，做好防腐促愈处理。各类临时性、应急性修剪任务，须按采购人限时要求保质保量完成。 ②补植更新：本项目由中标管养单位按照现场实际现状，全面承接绿化养护工作。针对养护范围内枯死、生长态势不良、存在安全隐患的乔木，管养单位须第一时间完成清理、清运工作，并在苗木适宜种植季节开展补植作业。苗木补植应优先匹配原树种、原规格及同等长势标准；因景观优化、市场缺货等特殊情况需变更苗木品种的，必须提交申请并取得采购人正式批复，未经批准不得擅自更换。全域各类空置树坑、树穴须逐一整改、全部补植，杜绝空坑、空缺及土壤裸露现象，保障片区绿化景观效果连贯统一。本条款涉及的苗木移除、运输、新苗采购、栽植、后期养护等全部费用均包干计入投标报价，项目履约期间，采购人不另行支付任何额外费用。 - （2）灌木及绿篱养护 ①修剪：常绿灌木保留自然丛生形态，定期疏除徒长枝、内膛细弱枝。观花灌木严格依据花芽分化规律差异化修剪。造型灌木、景观绿篱定期精细化修剪，保持轮廓清晰、线条规整；非观花造型灌木根据植物习性及实际需求进行修剪；绿篱修剪确保立面、顶面、侧面三面平整规整。 - ②清杂与松土：定期清理灌木丛内部枯枝、落叶及杂物垃圾，保证植株基部通风透光，从源头减少病虫害滋生，保持土壤疏松透气。 ③补植更新：中标管养单位依据现场实际现状承接养护任务。安排专人定期巡检养护范围内灌木、绿篱，对枯死、生长严重衰弱、受病虫害侵染、失去观赏价值的植株，做到及时清理处置。同时接管后对绿植断带、空缺、稀疏及地表裸露区域，择适宜时节补植苗木，补植苗木须与原有品种、规格、长势保持一致；因特殊原因需变更苗木品种的，必须提交申请并取得采购人书面批复，严禁擅自更换。整体养护需达到绿篱线条规整、灌木组团景观饱满的标准。新补植苗木需精细化管护，通过浇水、遮阴等措施提升成活率，常态化开展成活检查，对死亡、退化、长势不良苗木及时补种更换，保证区域植被覆盖率达标，无明显空缺。本条项下所有人工、材料、运输、养护、补苗换苗等全部费用，统一包含在投标人投标报价中，项目履约期间不再计取任何新增费用 - （3）草坪养护 ①修剪管护：对全域草坪实施精细化养护，日常草坪高度严格控制在5-8cm，草尖高度超过8cm须立即修剪。冬季及时全面修剪清理草坪枯草、枯层，消除消防安全隐患；若因枯草留存、修剪不及时引发火情、火灾、安全事故及相关舆情、经济损失，全部责任由中标人自行承担。 ②水肥管护：浇水遵循“见干见湿”原则，优先选择清晨或傍晚时段浇灌，规避高温浇水损伤草坪。早春、秋季各施用一次复合肥或专用草坪肥，夏季适量补施缓释肥，同步配合草坪打孔、覆沙作业，有效疏松土壤、改善土壤透气性，保障草坪长势健壮。 ③除杂与补植养护：采用人工拔除或选择性药剂除草方式，常态化清除草坪杂草及杂物垃圾。秋季适宜气温时段，草坪修剪后撒播多年生黑麦草草籽，精细养护至正常发芽生长，发芽率不低于98%，并按规范定期修剪；每年3月下旬，对草坪长势薄弱、缺损地块补播狗牙根或四季青草籽并养护成活、规范修剪，如需更换草籽品种，须报请采购方审批同意后方可实施。定期巡查草坪状态，及时处置斑秃、退化、枯死、稀疏裸露地块，小面积缺损以补播草籽修复，大面积缺损区域采用同品种、同色泽、同高度成品草皮补植铺设。补植前平整场地、清理杂物、疏松土壤，确保铺设平整、接缝严密、无高低落差，铺设后及时压实浇水、覆膜保墒，配套做好遮阴养护工作，保障全域草坪密实均匀、无黄土裸露。 - （4）水生景观植物养护：项目管护范围内河道水域内水生景观植物、河道岸边及岸坡。作业内容：常态化清理养护区域内垃圾、杂物、藤蔓、杂草；全年开展水生景观植物疏剪、定高、防扩散拔除、杂生清理、枯枝割除；同步做好全域岸坡绿地常态化养护。 水域作业须配备专用保洁船，作业人员必须穿戴防水皮裤、救生衣且具备游泳技能，现场配置专职安全员、救生人员，全程落实安全防护措施。因水生景观植物养护不及时、枯枝杂草堆积引发火灾、落水事故、安全隐患及负面舆情、经济损失，全部法律责任、经济赔偿责任由中标人自行承担。 - （5）花镜植物养护：花镜内的乔灌木、小灌木、地被、一年生或多年生花卉等植物的养护管理及死亡更换。具体要求如下： - ①日常管护：定期清理枯枝残花，减少养分消耗；疏剪过密枝叶，改善通风透光条件；对倒伏、蔓生植物做好支撑、修剪、牵引塑形，保持景观规整。 - ②季节性修剪：冬季禁止多年生草本、宿根花卉齐地修剪，统一保留基部5–10cm残茬越冬，待次年早春回暖后再清理残体，防范低温冻害；结合不同植物习性差异化修剪。 - ③土壤管护：春秋季浅耕松土（深度3-5cm），避免损伤植物根系；每年秋季可适量掺入腐叶土、椰糠（占比10%-20%）改良土壤；对侵略性强的植物预埋深度30cm以上隔离板管控根系。 - ④防寒防风：对不耐寒植物做好根部堆土、无纺布包裹防护；高大灌木设置防风障，防范风干抽条；及时清理常绿植物枝叶积雪，避免枝条压断。 - ⑤复壮更新：根据生长状态对宿根植物分株，清除老化根茎；及时更换、补植长势不良、冻伤、枯死植株，保障花镜景观连续性。 - ⑥更换补植：花镜植物出现退化、枯萎、死亡、长势不良等问题，中标人须无条件及时更换补植。 ⑦景观调控：按需调整植物品类，优化季相色彩；通过摘心、修枝调控花期，提升景观效果；养护作业规避机械损伤植物根茎。 （6）观花、观果、观叶、果树及药用类苗木保护及摘除：常态化巡查看护全域观花、观果、观叶、果树及药用类苗木，及时劝阻、制止市民采摘、损毁苗木行为，防范人为破坏影响苗木生长及景观效果。定期巡查苗木状态，及时摘除苗木上带毒、携带病虫害、腐烂变质的果实，彻底杜绝病虫害滋生传播，保障苗木健康生长、长势优良。 （7）绿化隔离带喷水除尘：采用洒水车辆对绿化带苗木定期喷水除尘，清除叶面浮尘，保持苗木叶面干净光鲜。 （8）边界沟及树围修整：定期修整色块小灌木与草坪接壤处的边界沟，保证线条圆润美观；规整树围造型，确保树围形态正圆、整洁美观。 （9）按国家、省、市、区及采购人规定的相关要求做好一枝黄花等外来侵袭物种的巡查、上报及清除工作。 （10）设施管理：常态化开展设施巡查，对养护范围内各类景观、公共设施定期维保，发现破损、缺失、隐患及时上报采购人并完成维修、更换、出新等；景观亭、廊架、木平台每年开展一次油漆保养；中标人须对养护范围内木平台、木质景墙、木坐凳、景观灯等易损易耗品进行全面更换；对养护范围内园路、广场及铺装，亭、廊、花架等构建筑物，座椅、标识牌、雕塑等小品，各类围栏、护栏等景观及公共设施面层进行全面出新，合同养护周期内至少实施一次，全面保障设施外观及使用功能达标。所有设施维保不到位引发的舆情、安全事故及相关法律、经济责任，均由中标人自行承担。具体分类管护要求如下： ①园路、广场及铺装：定期清理养护范围内铺装、园路、人行道板砖缝隙杂草，雨后及时清理路面淤泥，保持铺装区域整洁。常态化巡查、管护园路、广场及铺装，对上述设施存在沉降、松动、断裂、缺失、腐烂、损坏、失效、老化、功能不全、人为破坏等问题，应先设置围挡警示，及时维修、复原、更换、出新、增设新材料新工艺等（按照精细化标准进行作业施工），存在安全隐患问题的，还需立即上报采购人，并做好安全防护及时安排消险维修。若因中标人巡查不到位、维保不及时、未上报隐患问题等原因发生安全事故、社会舆情的，相关法律责任和经济赔偿责任由中标人全部承担。针对项目范围内所有木质结构设施（含木栈道、木平台等包括但不限于各类木质相关的设施），须开展常态化防腐养护作业，定期对整体面层、拼接缝隙、构件接触面涂刷天然桐油。桐油涂刷作业须规范施工，涂刷前清理干净表面灰尘、污渍、积水、杂物，待面层完全干燥后均匀涂刷，确保无漏刷、无积油、无涂刷痕迹，保障涂刷质量与养护效果。 注：上述条款所指“铺装”包含不限于石材地面、砼砖、压膜地面、透水砖、透水混凝土、塑胶地面、木栈道、木平台、汀步、舒布洛克砖、植草砖地面及石材收边、园路、台阶等所有铺装类型。 ②亭、廊、花架等构建筑物（第一条要求）：定期排查基础、立柱、横梁状态，重点检查有无开裂、腐朽、倾斜等安全隐患，木结构重点防控白蚁侵蚀、受潮腐朽问题。金属构件定期检查锈蚀情况，及时开展除锈、刷漆防腐作业，杜绝构件锈蚀老化；木质结构每年至少刷涂一次木蜡油；混凝土、砖石结构及时修补风化、剥落、破损部位，保持设施完好；屋面、顶棚、钢化玻璃顶清理灰尘、落叶、鸟粪等杂物，保持通透洁净，定期检查钢化玻璃板面，无裂纹、崩边、划痕、松动、积水污渍，发现破损、自爆等应立即围挡警示并及时更换。定期排查渗漏隐患，保证无漏水；清理排水槽、排水孔，防止杂物堵塞造成积水、渗水、构件积水腐蚀。 亭、廊、花架等构建筑物（第二条要求）：对木质结构设施存在松动、脱落、断裂、缺失、腐烂、损坏、失效、老化、功能不全、人为破坏等问题，须及时维修、复原、更换、出新、增设新材料新工艺等（按照精细化标准进行作业施工），存在安全隐患问题的，还需立即上报采购人，并做好安全防护及时安排消险维修。若因中标人巡查不到位、维保不及时、未上报隐患问题等原因发生安全事故、社会舆情的，相关法律责任和经济赔偿责任由中标人全部承担。针对项目范围内所有木质结构设施（含木质亭、木结构装饰、木坐凳等包括但不限于各类木质相关的设施），须开展常态化防腐养护作业，定期对整体面层、拼接缝隙、构件接触面涂刷天然桐油。桐油涂刷作业须规范施工，涂刷前清理干净表面灰尘、污渍、积水、杂物，待面层完全干燥后均匀涂刷，确保无漏刷、无积油、无涂刷痕迹，保障涂刷质量与养护效果。 ③座椅、标识牌等小品：定期巡查、管护座椅、党建宣传设施（含亮化灯箱等设施）、儿童活动及体育健身设施，保障设施干净整洁、牢固安全、正常使用，及时维修更换破损、松动、缺失、生锈、褪色部件，存在安全隐患问题的，需上报采购人，并做好安全防护及时安排消险维修。若因中标人巡查不到位、维保不及时、未上报隐患问题等原因发生安全事故、社会舆情的，相关法律责任和经济赔偿责任由中标人全部承担。 ④景观灯及亮化设施：景观灯及亮化设施等在每日亮灯时段开展巡查，发现灯具不亮、闪烁、损坏等问题，及时完成修复更换；定期清洁灯杆、灯罩，清除灰尘、污渍、杂物，保障灯具透光效果良好；定期开展电缆、接线盒等绝缘性能及安全隐患排查，发现线路裸露、破损问题立即断电隔离、报修整改，严禁带病运行。涉及景观灯及亮化设施及其供电配套设施（含电缆线等）出现损坏、老化、缺失、被盗、人为破坏、漏水、漏电、密封不严、功能缺失等问题，必须进行维修更换，确保正常使用。 ⑤给排水及水景设施：定期巡检喷灌、滴灌喷头，及时清理堵塞杂物、调整喷洒角度，避免灌溉水流喷射路面，造成积水、浪费；入冬前彻底排空管网、阀门内部积水，做好防冻保温处理，防止设备冻损。定期巡查喷泉设施设备运行状态，检查喷泉水泵、喷头、管线、阀门、控制系统运行是否正常，有无异响、漏水、喷水歪斜、不出水等问题并及时修复；清理喷泉喷头杂物、水垢，保证喷水造型规整、出水均匀；清理喷泉池底泥沙、杂物、青苔，保持水体洁净，无漂浮垃圾、无浑浊发黑现象；定期检查喷泉专用水泵、配电柜、控制器、线路防水绝缘状态，紧固松动配件，对水泵、传动部件加注润滑保养，老化破损管线、配件及时更换。同步养护喷泉配套水下灯、氛围亮化灯具，定期清洁灯罩，排查线路防水、漏电隐患，损坏灯具及时更换，保障夜间喷泉亮化效果完整。冬季低温天气停止喷泉运行，彻底放空泵体、管线、喷头及水池残留积水，做好设备防冻、包裹防护，防止冻裂损坏；开春使用前全面试压调试，正常后方可投入运行。定期测试喷泉区域漏电保护装置，做好水景区域安全防护，杜绝漏电、设备脱落等安全隐患。 ⑥各类树池围栏：定期检查、维护不锈钢材质、铁艺材质、木头材质等各类型围栏，确保稳固完好、无安全隐患，围栏的锐角保护设施定期检查维修和更换；铁艺围栏每年集中开展除锈刷漆作业，杜绝出现锈蚀、掉漆、塑皮脱落等情况发生；木质围栏根据防腐层损耗情况，每年补充涂刷防腐油；及时维修更换破损、老化、人为破坏部件，存在安全隐患问题的需及时上报采购人并及时维修更换。服务期内，中标人须无条件配合采购人工作要求，按需完成各类围栏的新增安装、移位、拆除、复位等配套工作。若因中标人巡查不到位、维保不及时、隐患未上报或未按要求落实拆装工作，引发安全事故、社会舆情的，相关法律责任和经济赔偿责任由中标人全部承担。 ⑦各类园林护栏：定期检查、维护镀锌铁质护栏、铁艺护栏、钢化玻璃护栏等各类型护栏，确保稳固完好、无安全隐患；护栏每年集中开展除锈刷漆、螺丝紧固等作业，杜绝出现锈蚀、掉漆、塑皮脱落等情况发生；及时维修更换破损、老化、人为破坏部件，存在安全隐患问题的需及时上报采购人并及时维修更换。服务期内，中标人须无条件配合采购人工作要求，按需完成各类护栏的新增安装、移位、拆除、复位等配套工作。若因中标人巡查不到位、维保不及时、隐患未上报或未按要求落实拆装工作，引发安全事故、社会舆情的，相关法律责任和经济赔偿责任由中标人全部承担。 重要提示：本项目全域内的各类设施，建设年限久、设施老旧，维修、更换、出新工作量大，请投标人自行踏勘现场，综合考量全部作业内容与风险。 （11）缺失破损窨井盖的巡查、上报和设立警示围栏：养护范围内绿化带、人行道、非机动车道窨井盖缺失、破损的，中标人须主动上报采购人，并立即在窨井周边设置警示围栏，由采购人通知权属单位维修更换。养护人员因井盖缺失造成人身伤害的，全部责任由中标人自行承担，由中标人自行向窨井盖权属单位追偿。另中标人负责配合公安部门、采购人依法依规调取监控相关资料，履行保密义务，严禁擅自泄露、传播、使用所接触的监控数据与影像信息；一旦发生泄密情形，由此造成的舆情风险、各类纠纷及全部法律后果，均由中标单位自行承担。 - （12）监控系统运维：定期巡查、维保监控设备及附属配套设施，承担全年网络宽带、云储存备份等费用（全部含于投标报价），保障设备网络通畅、功能正常。对设备老化、破损、损毁、管线断裂、通信故障、线路缺失等问题时及时维修及更换配件，确保监控系统全程完好可用、备份完整（备份最低存储期限≥90天），采购人不承担额外费用。 （13）绿道导视及地面涂装维护：定期巡查、管护绿道导视指示牌、地面涂装，对脱焊、破损、老化、褪色、损毁等问题及时维修、更换、出新，存在安全隐患问题的，需上报采购人。若因中标人巡查不到位、维保不及时、未上报隐患问题等原因发生安全事故、社会舆情的，相关法律责任和经济赔偿责任由中标人全部承担。 （14）控制箱彩绘维护 ①巡检补损：定期检查彩绘表面状态，高温、潮湿、强紫外线区域加密巡检；发现褪色、剥落、裂纹等破损及时补漆，防止锈蚀扩散。 ②规范清洁：定期清理控制箱周边灰尘，延缓彩绘老化；使用软毛刷或中性清洁剂清洁彩绘表面，严禁高压水枪直冲、腐蚀性清洁剂清洗；清洁时做好周边电气元件防护，防止液体渗入设备内部。 ③标准修复：补漆选用同型号耐候、防腐彩绘材料，施工前清洁、打磨修复区域并涂刷底漆增强附着力；作业环境温度控制在0-40℃、湿度低于85%，避开极端天气。褪色严重无法修复的，书面上报采购人确认后按要求重新彩绘。 ④安全作业：维护区域设置“高压危险”警示标识，作业时遮挡非作业区域，避免涂料污染电气元件。 ⑤资质要求：彩绘维护须由具备电气安全资质的团队施工，规避设备故障及安全风险；涉及公共宣传主题的彩绘，可与采购人协商更新周期。 （15）上述所有条款全部工作内容（含巡查、检测、维修、更换、材料、人工、机械、运输、安全防护、应急处置、补植更新、管理费、利润、税金及一切风险、不可预见费用等）全部费用包含在投标人投标报价内。请投标人自行了解项目现场、服务标准及全部采购要求，做出投标报价。中标后，采购人不再另行增加、追加任何费用。因投标人因失误、漏项、错报、理解偏差导致的履约风险费用，均由中标人自行承担。

2.六合经济开发区2026-2027年度二片区园林绿化养护项目（行道树养护管理服务部分）

（1）修剪整形 ①修剪时期：春季修剪进行抹芽、提干疏枝整形，剪除下垂枝、萌芽枝、徒长枝、枯枝、断枝及病虫枝。冬季修剪重点进行整形修剪，剪除下垂枝、徒长枝、杂乱枝、交叉枝、断枝、病虫害枝；对长势过高、影响整体整齐度的行道树进行断高修剪，修剪后树高应与路段多数树木持平，确保整体林冠线整齐（特殊树种除外）。应急修剪按甲方要求适时组织，必须限时完成。日常巡查发现枯枝、断枝，须在24小时内清除。 ②修剪技术标准：分枝点高度不低于2.8米，同一条道路同树龄行道树分枝点高度需保持一致。银杏等主轴明显的树种，修剪时仅可疏除过密枝、交叉枝、病虫枝等，严禁短截主干或主枝。若主干受损，须利用邻近健壮侧枝重新培养，以维持树木自然的塔形或卵形树冠，保持顶端生长优势。修剪后剪口须平滑；直径5厘米以上截口必须封蜡或涂抹伤口愈合膏。大枝截断采用“三锯法”，严禁撕裂树皮。 （2）树穴与土壤管理 ①地被与草坪管理：树池内麦冬、草坪等植被纳入统一养护，及时清除杂草、杂物垃圾，修剪枯叶，草坪养护按规范及采购服务要求执行。 ②树池附属设施维保：定期巡检树池格栅板、木围栏、不锈钢围栏及不锈钢围栏防撞角等配套设施，发现损坏、损毁、丢失、存在安全隐患的，须及时维修和更换。所有不锈钢围栏需按规范标准统一加装防撞角配件，保障设施防护完整性与通行安全。因巡查不到位、维保不及时或上报不及时导致社会舆情影响和安全事故的，法律责任和赔偿责任由中标人全部承担。 ③松土：松土深度5～10厘米，避免伤及一级侧根，满足透水透气的要求。 - （3）补植更新：对枯死、缺失的行道树，在适宜季节及时补植，确保同一路段树种、规格、分枝点高度统一。补植前更换优质种植土、施放基肥，栽植后规范支撑、浇透定根水，保障苗木成活。 - （4）上述所有条款全部工作内容（含巡查、材料、人工、机械、运输、安全防护、应急处置、补植更新、管理费、利润、税金及一切风险、不可预见费用等）全部费用包含在投标人投标报价内。请投标人自行了解项目现场、服务标准及全部采购要求，做出投标报价。中标后，采购人不再另行增加、追加任何费用。因投标人因失误、漏项、错报、理解偏差导致的履约风险费用，均由中标人自行承担。

3.六合经济开发区2026-2027年度二片区园林绿化养护项目（四季草花更换及养护服务部分）

（1）草花品种与质量标准 ①品种范围：包括但不限于：金盏菊、雏菊、瓜叶菊、非洲菊、波斯菊、国庆菊、金鸡菊、松果菊、大滨菊、万寿菊、孔雀草、矮牵牛、大花牵牛、三色堇、夏堇、角堇、鲁冰花、八仙花、四季海棠、一串红、红叶甜菜、甜菜花、美女樱、彩叶草、宿根福禄考、绣球、太阳花、羽衣甘蓝、虞美人等。具体栽植品种须根据季节生长特性，由采购人确认品种清单后执行。采购人有权根据市场供应及景观效果需要增加清单外品种，中标人须无条件配合，不得要求增加费用。 ②规格与密度：常规苗木栽植密度不低于 100株/平方米，大钵容器苗（容器口径不小于120mm）可适当降低密度，但不得少于 81株/平方米，最终效果须达到黄土不裸露，景观饱满。 ③更换频次：每年整体更换不少于4次，每更换一次须保证该批次草花在应季内的正常花期。投标总价须包含一年共4次更换的全部费用。 ④更换要求：做好原有土地翻整、原有多余土方清理、清理原枯萎植物、原有凋谢草花清运、垃圾清运、栽植地精细化平整，栽植后负责全部后续养护管理。 （2）种植方案编制与实施流程 ①中标人接到采购人通知后，7日内须完成并上报草花种植方案。方案内容须包含品种选择、规格、数量、色彩搭配、图案设计及具体种植时间节点。中标人方案需针对五一、国庆、春节等重要节假日，强化喜庆氛围渲染，图案设计须优美，色彩搭配须靓丽。 ②方案经采购人审核确认后，中标人须在 10日内完成清单内全部草花的种植任务，并与方案效果一致。 （3）日常养护要求： ①草花出现生长不健壮、叶片枯焦黄化面积达到该种植点10%的，5日内完成更换。 ②出现死亡、植株老化、瘦弱、明显光杆、萎蔫、开花率及花蕾覆盖度过低等情况，影响景观效果的，5日内完成更换。 ③种植区域内杂草须及时清除，清除的杂草必须日作日清，不得在现场堆积，不得影响花卉整体景观。 ④成品保护：栽植完成后须加强日常巡查与成品保护。因人为破坏或被盗导致影响整体效果的，5日内完成补植。 ⑤病虫害防治：须做好预防工作。若出现病虫害且经药物治理效果不佳的，5日内完成更换，并妥善处置带病植株。 - （4）面积计量：四季草花更换最终结算以招标清单载明的四季草花面积为唯一计量依据。每次更换作业，须由现场监理人员全程旁站见证、核实作业面积及施工质量，留存影像资料。若现场实际种植、更换面积较清单面积出现缩减，结算时按现场实际合格作业面积据实扣减对应服务费用。 （5）上述所有条款全部工作内容（含巡查、材料、人工、机械、运输、安全防护、应急处置、补植更新、管理费、利润、税金及一切风险、不可预见费用等）全部费用包含在投标人投标报价内。请投标人自行了解项目现场、服务标准及全部采购要求，做出投标报价。中标后，采购人不再另行增加、追加任何费用。因投标人因失误、漏项、错报、理解偏差导致的履约风险费用，均由中标人自行承担。

4.六合经济开发区2026-2027年度二片区园林绿化养护项目（其他服务事项内容及要求）

（1）精细化养护、四季防护及病虫害综合防控管理 ①水分浇灌管理：严格按照规范开展常态化浇灌作业，重点对立交桥、高架桥下无雨水区域开展专项补水。根据季节及天气动态调整浇灌频次，春季为易旱树种喷施抗蒸腾剂，冬季浇灌防冻水，早春浇灌返青水；干旱天气全面加密浇水频次，保障苗木正常生长。新植乔木需充足灌溉，干旱季节每日早晚缓流浇透，严禁漫灌。养护所用再生水须符合园林灌溉水质标准，全程保障苗木长势稳定。 ②科学施肥养护作业：结合苗木长势、季节变化及采购人工作要求，规范开展施肥作业，改良土壤、增强树势。同步建立施肥专项台账，详实记录作业时间、区域、苗木品类、肥料用量、作业人员及机械投入等信息，留存作业影像并统一归档。施肥作业产生的人工、材料、机械等全部费用，均包含在投标报价内，采购人不另行增费。 ③中耕松土、除草及违规开垦整治作业：定期开展全域土壤松土除草作业，树穴、树带年度松土，松土深度控制在5-10厘米，作业时规避损伤苗木大根，杜绝土壤板结。全面清除养护区域内各类杂草，重点彻底清理菟丝子、葎草等恶性杂草，保持树穴及周边土壤疏松整洁，避免杂草争肥、破坏景观效果及滋生病虫害。常态化排查养护片区绿化带，及时清理区域内私自开垦菜地、私自种植农作物等违规侵占绿化行为，彻底清理违规种植植被、规整场地、恢复原有绿化原貌及绿地功能。因清理违规菜地、恢复绿化作业引发的矛盾、纠纷、第三方损失及全部赔偿责任，均由中标人自行承担，所有清理、整改、复原人工及物料费用全部包干，包含在投标报价内，采购人不另行增费。 ④冬季防护、裹干与支撑管护：每年10月至12月统一开展苗木冬季防护作业，其中树干涂白工作集中在10月下旬至11月中旬实施，涂白剂须配比石硫合剂，大乔木涂白高度控制在1.0-1.2米，涂刷均匀、无流挂，达到防虫、防冻、防晒、防病的养护效果；对雪松、悬铃木等不耐寒树种，需采取主干缠干、搭设风障等专项防寒措施。及时拆除风化、腐烂、损毁失效的草绳、无纺布等防护材料；对长势较弱、处于成活养护期的苗木，按需更换全新草绳、无纺布。新植行道树须规范设置支撑防护，胸径8厘米及以下苗木采用扁担桩或三角支撑，8厘米以上苗木采用四角钢管支撑，支撑点位必须加装软垫防护。养护期内常态化排查、加固全域苗木支撑设施，每年不少于1-2次检查绑扎部位，及时紧固松动结构、修复更换破损损毁构件，并定期对钢管支撑涂刷绿色防腐油漆（做好地面、水面防护，杜绝油漆滴落污染）。逐步将传统紧固铁丝分批更换为不锈钢圈箍，根据苗木生长周期动态调整紧固力度，杜绝锈蚀勒伤树干。栽植2-3年且根系长势稳定的苗木，可适时拆除支撑；苗木出现倾斜、空腐、损伤等安全隐患时，须及时新增钢管支撑加固，所有相关费用均包含在投标报价内，采购人不另行增费。 ⑤全域四季防护与低洼地排涝管控：中标人须全面落实冬季防寒、雨季防涝防台、夏季高温防旱、极端恶劣天气防护、全域积雪清除工作，涵盖树木枝叶、园区道路、路面、绿化带积雪、结冰清理等全部内容，全面规避景观破损、安全事故风险。对养护范围内低洼绿地，按需设置排水沟、打孔透气排涝，严格把控积水处置时限：区域积水处置时长不超过12小时，林地积水排空时长不超过24小时；重点窗口地带积水处置时长不超过2小时。雨后及时对水淹林地消毒杀菌，预防根系腐烂。 ⑥病虫害综合防控规范：严格遵循“预防为主、综合防治”的管护原则，每月开展不少于一次全域病虫害专项巡查，常态化落实苗木病虫监测与养护管控工作。防控方式以物理防治、生物防治为主，化学防治为辅，科学轮换使用合规药剂，避免病虫害产生抗药性；施药作业避开高温及人流高峰时段，重点对叶背、根茎等薄弱部位精准喷施，杜绝药害问题。作业严禁使用国家明令禁止的剧毒、高残留药剂，优先选用环保型生物农药。日常重点防控蚧壳虫、蚜虫、天牛、刺蛾、美国白蛾、叶螨、地下害虫、木虱、钻蛀性害虫、白蚁、木蠹蛾、黄杨绢野螟、国槐尺蠖等虫害，以及白粉病、锈病、流胶病、煤污病、腐烂病等园林常见病害。发现危险性病虫害须第一时间上报并彻底扑灭，修剪产生的病枝按照《绿化植物废弃物处置和应用技术规程》要求统一采用高温堆肥方式无害化处理，严禁随意焚烧、填埋；高风险疫木（如松材线虫病枝），严禁仅用堆肥，必须专用除害处理。针对天牛等蛀干害虫，可采用释放肿腿蜂、花绒寄甲等天敌方式开展生物防治，通过强化苗木检疫、合理修剪通风、培育健壮树势，从源头降低病虫害发生率，所有生物防治所需物资、人工、技术及运维费用均包含在投标报价内，采购人不另行增加费用。全程规范建立病虫害防治专项台账，确保作业记录真实完整，保障全域苗木无重大病虫害发生。 ⑦飞絮专项治理：针对法桐、柳树、杨树等飘絮问题，中标人需编制专项治理方案，上报采购人审批同意后实施药剂喷洒（悬铃散等）治理，所有方案编制、药剂、人工、机械、措施费用均包含在投标报价内，采购人不另行增费。 ⑧落叶专项精细化清扫保洁：本项目管养范围不含道路及人行道落叶清扫工作，仅负责养护片区内绿地、绿篱及植被区域的落叶精细化保洁作业。需定期清理绿地、绿篱内腐烂、污染、堆积过厚的落叶，保障绿化区域整洁美观，杜绝落叶堆积滋生杂草、病虫害及引发安全隐患。大风、降雨等特殊天气过后，须加密绿地、绿篱区域落叶清扫频次、调整作业时段，高效清理积存落叶。成片小灌木、片植绿篱区域以人工作业为主，选用木耙、推铲等专用工具作业，最大限度减少植株损伤。所有清理的落叶须全部装袋密闭运输，杜绝二次污染，做到随扫随清、日产日清。严禁焚烧落叶、向下水道倾倒落叶，干燥天气重点加大绿地落叶清扫力度，防范落叶堆积引发火灾。 ⑨园林垃圾规范清运：养护作业产生的园林垃圾、绿化带杂物、石块等废弃物须及时清理、日产日清。采购人不提供垃圾堆放、倾倒场地，由中标人自行解决垃圾存放、清运、处置事宜。严禁焚烧垃圾、就地粉碎摊撒处理，所有园林垃圾必须运送至园林主管部门认可的专业回收处理站点完成无害化处置，全程留存处理照片、场地租赁协议、处置台账等资料。 ⑩警示标识与作业围挡管护：中标人自行采购、制作、安装、维护全域养护区域的各类告示牌、警示牌、作业围挡，全部费用自理、包含在投标报价内。需布设文明管护告示牌（禁止宠物入园、禁止攀爬树木、禁止踩踏苗木、禁止采摘花果、禁止戏水、禁止设施洗车、禁止绿化带停车、禁止晾晒等）、安全警示牌（农药喷洒警示、湿滑警示、洒水作业警示等）。 现场作业按需规范搭设安全围挡，做好隔离防护，及时清洁、扶正、更换破损、脏污、缺失的围挡及标牌，确保牢固规整、标识清晰。因标牌、围挡管护缺失引发的安全纠纷、人员损伤、经济损失，全部由中标人承担。 ⑪绿地裸露线管规整埋设管护：养护期内须常态化排查全域绿地，对绿地内外露、裸露的各类管线、线管及时开展规整、埋设、覆土隐蔽作业，规范做好管线防护、场地平整复原工作，消除管线外露带来的安全隐患及景观缺陷。所有线管排查、埋设施工、材料购置、场地复原等全部人工及物料费用均包干包含在投标报价内，由中标人自行承担，采购人不另行增加任何费用。 ⑫核心窗口区域专项精细化管护：核心区域所有设施维修、翻新、更换作业须严格执行标准化围挡布设规范，统一围挡样式、高度与布设标准，做到规整牢固、封闭严密、美观整洁，全程落实作业隔离防护；所有苗木补植、苗木更换、景观提质作业须按标准化规范摆放专属作业告知牌。全域各类警示标识、温馨提示、作业标牌统一规整更新，做到样式统一、文字清晰、布设规范、全域全覆盖、无盲区。所有养护作业严格执行安全文明施工准则，全程严控施工扬尘、作业噪音，规范摆放施工机具与物料，养护垃圾、施工废料做到随产随清、工完场清，坚决杜绝施工扰民、场地脏乱、景观破损等问题，全方位保障核心区域养护作业规范、有序、高品质落地。所有核心窗口区域精细化管护、围挡标准化布设维保、标志标牌规整更新、现场安全文明施工管控等全部人工、材料、运维、整改及风险费用，均全额包干包含在投标报价内，采购人不另行支付任何费用。 ⑬服务期内，因供水、供电、通信、市政改造等各类第三方施工造成全域绿化苗木损毁、绿篱草坪破损、场地裸露、景观破坏等问题，若因中标人日常全域巡查缺位、排查不到位，未能及时发现施工行为并及时制止而造成损失的，所有绿化复原、苗木补植、场地规整修复工作均由中标人无条件、无偿实施。采购人不另行支付任何费用，相关养护失效、苗木死亡、景观反弹问题由中标人无偿整改到位并自行承担全部损失。 ⑭本项目所有新补植、更换的各类苗木（含大乔、花灌木、绿篱、草坪、地被等补植苗木）需养护至服务期满并成活后移交，且移交前养护期不得少于三个月。养护期内，中标人须常态化开展精细化管护，落实浇水施肥、病虫害防治、修剪整形、杂草清理、支撑加固、防冻抗旱等全套保活措施，全程承担苗木成活风险。养护期内出现苗木枯萎、死亡、长势衰败、景观不达标的，中标人须无条件、无偿及时补植更换、整改修复，直至景观达标、苗木成活。本条款涉及的全部养护、整改、补植费用均全额包干包含在投标报价内，采购人不另行支付任何费用。 ⑮所有养护作业过程中，须妥善保护园林小品、园路、护栏、路灯、给排水系统等各类现有公共设施，严禁作业损毁、磕碰、污染。 （2）台账档案与现场交接管理 ①台账档案：中标人须建立、更新并常态化完善全套标准化绿化养护台账，做到资料真实完整、分类归档、全程可追溯。养护台账须包含但不限于：日常养护作业记录、月度养护实施台账、年度养护工作计划、绿化垃圾清运台账、设施设备巡查维保台账、极端天气应急养护台账、各类现场作业影像留存资料。同时需建立健全全套养护管理档案，及时归集整理各类养护作业、巡查督查、整改落实、应急处置、设备维保等相关资料。项目服务结束后，中标人须严格按照采购人管理规定及行业规范要求，完整、合规移交全套项目台账及归档资料。 ②现场交接：本项目中标人确定后，须积极对接原养护单位办理全部设施、苗木及现场工作移交手续。 本项目服务末期，中标人须主动对接接收单位办理全部设施、苗木及现场工作移交手续。若实际移交完成时间超出合同约定养护服务期，不额外增加任何养护费用，并承担超期移交期间产生的所有风险及费用。 ③移交标准：养护范围内苗木须无死亡、无长势不良、无缺株断带，绿地无退化、无斑秃、无黄土裸土；全域绿化配套设施、各类硬质景观设施需完好无损、无缺失、无破损、无故障，可正常投入使用。移交查验发现苗木长势不达标、缺株死亡、绿地裸露退化、硬质景观及绿化配套设施缺失、破损、损毁、无法正常使用等问题，均判定为中标人管护失职，中标人须限期无偿完成苗木补植、绿地修复、设施维修更换及景观原貌复原工作，所有整改修复费用自行承担。 ④进场摸排建档：中标人进场履约后，须全面统计项目全域绿地、铺装、广场面积，完成项目全域现状CAD图纸绘制，作为本项目养护、结算及交接依据。 （3）日常巡查、管控及问题闭环整改：中标人须对养护管辖范围开展每日常态化巡查管控工作，安排专人常态化巡逻值守，及时发现、制止各类破坏绿化设施、影响绿化景观、污染环境卫生及苗木、绿化设施盗窃、损坏等违规行为，第一时间上报处置，并主动配合城管、公安机关开展排查、调查、处置工作。针对采购人巡查、督查下发的各类问题整改清单，须按时、保质完成整改闭环。凡因巡查缺位、管护不力造成苗木损毁、设施破损、物资被盗及其他各类经济损失的，全部由中标人自行承担。 （4）安全隐患排查与应急抢险响应管理 ①常态化安全巡查管控：中标人落实全域绿化安全常态化巡查，主要道路每日巡查不少于1次，其余区域每周巡查不少于1次；防汛期、台风、暴雨、大风等恶劣天气，须加密巡查频次。巡查重点排查苗木枯断枝、树干倾斜、根系裸露、支撑松动失效、树穴盖板缺失、树干空腐等各类安全隐患，做到早发现、早处置。 ②安全净空专项管控：每次巡查同步核查苗木枝条与强电电缆的安全间距，排查枝条是否遮挡路灯、信号灯、交通标牌，是否阻碍交通视线、架空线路、建筑及行人通行空间。对影响安全净空的枝条，须在24小时内修剪清除；对存在断枝、严重倾斜等紧急险情隐患的，1小时内完成上报并落实应急警示、围护及处置措施，彻底消除安全隐患，并按年度或采购人要求对行道树开展回缩修剪，长效规避净空安全问题。 ③极端天气前置预防措施：常态化开展苗木抗逆防护，定期修剪枯枝、下垂枝、过密枝，降低风阻、提升抗风能力；拓展树穴根系生长空间，浅根性苗木统一设置支撑，风口区域增设钢架、地锚加固。夏季采取缠干、遮阳网、喷施抗蒸腾剂抗旱；冬季涂白、灌封冻水、根部堆土防冻。 台风、暴雨、暴雪、强对流等极端天气来临前，全面开展全域隐患排查整治，加固苗木支撑、清理危枝、疏通排水设施、遮盖防护脆弱苗木及设施；极端天气过后及时开展全域排查，清理倒伏苗木、断枝落叶、积水淤泥，快速修复受损设施、补植损毁绿植，消除安全隐患、恢复园区景观。 苗木发生倾斜、倒伏险情时，须严格执行应急时效要求：10分钟内响应、30分钟抵达现场、2小时内完成处置。大面积倒伏无法一次性处置完毕的，优先清理处置影响管线、人车通行安全的苗木，再逐步完成全域扶正加固。抢险复壮按规范作业：轻度倾斜苗木直接扶正稳固；紧邻管网、线缆无法扶正的倒伏苗木，立即清理粉碎、工完料清；古树、名贵苗木重点专项抢救，全程动态养护监测。所有工单、投诉类扶正需求，均按规定时限闭环处置。 （5）安全生产、作业防护、文明施工及应急抢险演练 ①人员安全教育、通勤及劳保保障：定期组织全员安全生产教育培训，落实专人全程在岗监管，督促作业人员通勤严格遵守交通法规。作业人员通勤接送车辆须证照齐全、合规合法。每日上岗前核查人员身体状态，严禁带病作业，从源头规避人员安全风险。中标人须足额配备全套合规劳保用品，作业现场常备防蚊、防虫、防暑等急救物资，全面保障作业人员人身安全。 ②现场标准化作业防护：所有在岗人员作业期间必须穿戴安全反光背心。药剂喷洒作业须穿戴专用防护器具，结合风向规划作业路线，规范设置安全隔离围栏，杜绝药剂飘散造成人员伤害。道路养护作业须规范布设警示锥、告示牌等安全设施，全程保障人机通行安全。占道作业须严格遵守城市道路管理规定，布设清晰警示标识，夜间增设闪光警示灯，安排专人疏导交通，做到作业规范、警示到位。 ③专项作业审批管理：凡涉及城市快速路养护、占道作业等特殊施工场景，须提前向交管部门办理合规作业审批手续，严格按审批要求组织施工。所有手续办理、安全设施布设、现场安全保障产生的全部费用，均包含在投标报价内，由中标人自行承担。 ④高空与修剪专项安全：高空作业必须使用合规高空作业设备，作业人员全程佩戴安全帽、安全带，地面划定专属作业区域、设置专职监护人员。各类修剪、占道作业须提前落实安全报备与现场防护，修剪产生的枝条、杂物须及时清运，占道堆放时长不得超过4小时，杜绝占道安全隐患。 ⑤全域安全责任管控：养护全过程的安全生产责任、作业事故责任、第三方人身及财产损害责任，以及对应全部经济损失，均由中标人全权承担。喷药、修剪、设施维修、防汛防台、水体清理等所有养护作业，须自行落实全套安全防护措施，常态化排查并整改设施安全隐患，确保现场及设施安全稳定。养护期内，项目发生一般安全事故的，当月考核得分按80分计取；发生一般安全事故等级以上事故的，采购人有权中止养护合同，并重新组织招标。 ⑥药剂使用规范管理：严禁使用国家明令禁止的剧毒、高残留、违禁农药。施药作业前须书面告知采购人，现场规范设置警示标识，合理规划作业路线；瓜果挂果期严禁开展喷药作业，药剂残渣、废弃药瓶及容器须按规范完成无害化处置。因违规施药、管护不当引发的安全事故、经济损失及追责，全部由中标人自行承担。 ⑦安全文明施工管控：种植及养护作业须严格遵守交通安全法规，作业车辆规范停放，因交通违规产生的处罚及后果由中标人自行承担。施工现场按需布设临时围挡、警示线、锥形桶等防护设施，防护不到位引发的各类事故及损失均由中标人负责。严格落实扬尘防控措施，做好施工现场扬尘治理，防控缺失造成的行政处罚及一切后果由中标人自行承担。作业产生的多余草花、旧花、绿化废弃物等，须当日清理、合规处置，不得遗留堆积。农药喷洒、树干涂白等作业须规避行人、过往车辆，杜绝污染飞溅，产生的飞溅杂物及时清理干净。 ⑧抢险救灾与应急演练：中标人全权负责项目全域抢险、消险、救灾工作，严格执行安全作业规范，无条件服从采购人及属地主管部门统一调度。定期、不定期组织突发事件应急演练，持续提升全员应急处置、抢险救灾能力，保障突发工况快速闭环处置。 （6）综合事务保障、问题闭环及事故损毁管控 ①临时性、指定性工作任务：中标人须无条件完成采购人日常布置的各类指定性、临时性养护及管理工作任务，全力配合项目各项管护、检查、整改配套工作。 ②重大活动与节假日24小时值守保障：无条件完成项目范围内文明城市创建、重大活动环境保障、城市综合治理标准化检查等突发性、重大性保障任务。节假日、防汛、扫雪防冻期间严格实行24小时专人值守保障制度，随时响应各类保障需求。 ③信访投诉舆情闭环整改：及时受理、妥善处置养护范围内各类信访、投诉、举报及舆情问题，按期保质完成问题整改、资料归档及闭环回复工作，杜绝负面舆情扩散及遗留问题。 ④交通事故损毁修复专项管控：因交通事故造成苗木、绿化设施损坏的，由中标人全权对接交警部门完成现场处置、破损清理、原貌复原工作；事故赔偿款项须专项用于苗木补植、设施维修、更新复原，严禁挪作他用，确保绿化景观及设施快速恢复原状。 （7）中标人中标后须在六合经济开发区境内设立养护管理项目部，配套建设标准化办公场地及会议室，悬挂全套规范的养护管理制度、岗位职责、安全管理制度、应急管理制度等标牌，实现项目规范化、标准化管理。项目三通一平、场地硬化、项目部整体建设、办公耗材采购、日常运维管理、人员食宿配套、工间休息场地布置、养护材料工具集中存放、机械设备专属停放区域规划等全部工作及产生的费用，均包含在投标报价内，由中标人全权负责投入及运维，采购人不另行增加任何费用。服务期内须保证项目部整洁规范、正常运营，全程满足采购人日常检查、会议对接、资料归档、现场办公的各项工作需求。 （8）中标人须足额配备满足本项目全域养护需求的各类机械设备及车辆，包括但不限于大中小型洒水车、运输货车、高空升降作业车、巡查应急车、油锯、高枝锯、草坪机、割灌机、汽油喷雾机、绿篱修剪机等。同时配备保险齐全的专用养护巡查车辆，全程配合采购人、监理开展日常巡查、考核检查、安全检查、应急抢险等工作。 （9）按照招标文件要求合理配备专业绿化养护人员。遇台风、大雨、暴雨、极端高温、极端冻滑天气、政府停工通知、地震、疫情等不适宜作业的特殊条件，可暂停养护人员投入。采购人检查发现中标人养护人员在数量、履职能力上无法满足现场养护工作需要，并提出增加养护人员要求的，中标人须无条件完成人员增补工作；应急、保障工作需增派人员、车辆、设备的，中标人须无条件足额投入，不额外收取任何费用。 （10）中标人须为全体作业人员购买工伤保险、人身意外伤害险、雇主责任险，同时必须购买项目全域公众责任险，所有险种投保费用全部包含在投标报价内。公众责任险须覆盖项目全域范围内行道树、苗木、绿化配套及硬质景观设施、公园全域配套设施，保障自然灾害、恶劣天气、人为因素等引发的树木倒伏、枯枝坠落、设施损坏、设备故障等情形造成的第三方人身伤害、财产损失及相关经济赔偿。所有保险理赔限额以外的全部损失、赔偿费用、衍生责任，均由中标人自行全额承担。中标人未按本条款要求投保的，采购人有权不予签约，同时扣除合同总价3%作为违约金，履约期间发生的一切安全事故、赔偿责任、法律风险均由中标人全权承担。 （11）养护所需水、电由中标人自行解决，接入园区水电须挂表计价缴费。投标人投标前须全面踏勘现场，核查水、电、路、渣土堆放、施工便道等作业条件，按需自备电源、施工设备。所有现场适配、条件改造、隐性投入风险全部纳入投标报价，中标后结算不作任何调整，风险全部由中标人自行承担。 （12）中标人严禁挪用项目进度款，必须按时足额发放农民工工资；若出现拖欠农民工工资情况，采购人有权暂停支付项目服务费进度款。同时，在本合同项下养护服务款项尚未结清的情形下，若因中标供应商自身涉诉或其他法律纠纷，导致采购人应付的本项目服务款项被人民法院依法冻结、扣划或采取其他保全、执行措施的，采购人有权按照人民法院出具的生效法律文书（包括但不限于裁定书、协助执行通知书等）办理款项支付或配合执行手续。因前述情形产生的全部法律责任、经济损失及一切不利后果，均由中标供应商自行独立承担；采购人不承担任何责任，且有权就因此遭受的损失向乙方追偿。 （13）养护作业按规定进场报验，严禁使用不合格材料、擅自替换标准用材，违规作业的不予验收、责令清退出场，产生的全部损失及费用由中标人自行承担。 （14）指令性工作：本项目园林绿化养护工作涵盖内容多、涉及范围广，包含多项服务保障、环境整治等工作，部分工作存在不可预见因素；当发生突发活动保障等情况时，采购人可向中标人下达指令性任务，中标人须自行综合考量并承担由此产生的全部潜在风险，同时无条件严格执行采购人下达的指令性工作安排。

5.六合经济开发区2026-2027年度二片区园林绿化养护项目（履约条款）

- （1）报价踏勘：本项目招标清单所列养护数量、面积仅作为投标人报价参考依据，清单与现场实际养护范围、作业工程量存在偏差，属于正常履约风险范畴。投标人须在投标前自行完成项目现场全面踏勘，核实全域养护范围、作业内容及实际工程量，充分预判现场、工程量增减、季节气候、自然灾害、现场管理及各类隐性投入等潜在风险，自主综合研判后合理报价。 - （2）计价原则：本项目以现场复核后的实际养护面积为唯一计价基数，期间如有增减，按月调整。 （3）安全风险兜底责任：服务期内，无论因恶劣天气、自然灾害、极端气象、人为破坏、苗木及材料质量缺陷、施工养护不当、设施老化、作业不规范等各类原因，引发的安全事故、设施损毁、苗木死亡损毁、场地破损，以及造成的第三方人身伤害、财产损失、舆情损失、行政处罚费用等，产生的全部经济赔偿、整改成本、法律责任、连带责任均由中标人自行全额承担。大风、暴雨、暴雪、台风等极端天气前置防护、安全隐患排查整治、应急防护物资筹备等所有风险防范工作及对应费用，均全额包含在投标报价内，采购人不另行追加任何费用。若因中标人管护失职、作业违规、风险防控不到位造成第三方人身伤害、财产损失，采购人因此遭受损失、被追责、被索赔的，采购人有权依法向中标人全额追偿，所有追偿费用、维权成本由中标人承担。 （4）时限履约考核约定：项目所有苗木更换、设施抢修、应急处置等工作，须严格按照招标文件及合同约定时限完成。未按期保质完成履约任务的，视同中标人违约，由此产生的一切损失，采购人有权从当期服务费用中据实扣除。 （5）中标人须如实、规范报送结算资料，若最终审计核减额超过5%，对应核减部分的审计费用由中标人承担，采购人可在支付服务费时直接扣除。

6.六合经济开发区2026-2027年度二片区园林绿化养护项目（违约条款约定）

除考核扣分外采购人有权可再按照以下约定执行： 中标人出现以下严重违约情形的，采购人可直接依据本条款计收违约金，同步书面责令中标人限期整改；造成采购人经济损失、声誉受损或行政追责的，中标人须全额赔偿采购人实际损失；情节特别严重的，采购人有权依据主合同约定单方解除合同，且不承担任何违约责任： （1）中标人必须完成本项目采购文件及合同约定的全部工作。中标人未按期完成全部工作的，经采购人书面催告后仍拒不完成的，采购人可将未完成部分另行发包。由此产生的所有发包费用、差价及全部损失，均由中标人承担。采购人可直接从未付服务费中抵扣，不足部分由中标人补足。 （2）未经采购人书面批准，擅自占用、损毁养护绿地，擅自改变绿地使用性质、破坏绿地原有景观格局的；因养护巡查不力造成被其他单位或人员擅自占用、损毁养护绿地，擅自改变绿地使用性质、破坏绿地原有景观格局的，服务费按 10000 元/次进行扣除，并限期整改恢复原状； （3）因防汛、创建迎查、各类保障等专项任务工作不力造成社会负面影响的，服务费按1000 元/次进行扣除。 （4）指令性任务未完成拒不改正的，服务费按 2000 元/次进行扣除。 （5）会议、活动、培训要求与会的人员未按时到会的，采取欺瞒手段进行请假或拒不出席的，服务费按 2000 元/次进行扣除。 （6）对园林苗木、设施和各类投诉处理问题，因养护责任被督办问责、媒体曝光或造成社会恶劣影响的，服务费按 10000元/次进行扣除。 （7）遇到应急抢险情况发生时，中标人在接到通知后 10 分钟内响应，30 分钟内赶到现场，如一次达不到要求可扣除服务费 2000 元/次。 （8）中标人在合同期限内收到市、区级综合考评批评，并影响到全区养护考核分值较大的，可扣除服务费 2000 元/次。 （9）拒绝接受考核评分，拒收整改通知单，拒不执行签字签收义务的，服务费按5000 元/次进行扣除。

7.考核要求

一、考核标准及评分细则 按照《园林绿化养护管理考核评分细则》执行。（见附件） - 南六合经济开发区管理委员会（以下简称管委会）考核方式 （一）日常考核：由管委会下属菁开市政公司和第三方考核单位对所辖园林绿化设施养护管理情况进行日常（每周至少一次）随机考核检查。具体详见《园林绿化养护管理考核评分细则》。 （二）月度考核：管委会下属菁开市政公司和第三方考核单位对所辖园林绿化设施养护管理情况每月随机进行一次养护综合性考核检查。具体详见《园林绿化养护管理考核评分细则》。 （三）专项考核：由上级主管部门对经开区开展的园林绿化养护质量专项考核。具体详见《园林绿化养护管理考核评分细则》。 （四）社会监督：根据社会对园区园林绿化设施养护管理情况的反馈信息及媒体曝光、市民投诉问题的核查、整改情况纳入当月对养护单位的检查考核。具体详见《园林绿化养护管理考核评分细则》。 （五）指令性考核：根据市、区要求或年度工作安排，结合重点工作督查、重大活动保障、创建活动迎查及园林绿化行业的工作特点，经开区下发的指令性养护工作任务，对养护单位完成情况进行考核。具体详见《园林绿化养护管理考核评分细则》。 （六）考核加分：具体详见《园林绿化养护管理考核评分细则》。 （七）考核评分分值计算 通过日常检查、月度检查、专项检查、社会监督、指令性任务检查的方式进行考核工作。采取扣分和加分相结合的方式，考核成绩采用百分制。每月份出具考核成绩，月度考核分数=100-月累计扣减分+月累计加分，养护期满总考核成绩=各月度考核成绩的算术平均值×70%+后评价总分×30%。具体详见《园林绿化养护管理考核评分细则》。 （八）每月应将园林绿化养护质量检查考核情况及评分结果（含考核加分）通报给养护单位，并在养护期满时出具养护质量考核评分结果汇总单。 （九）所有考核评分结果由第三方考核单位汇总，采购人签字盖章确认为准。 三、服务标准和要求： 日常养护作业按照《城市治理单元治理通则》（DB3201/T296-2019）、《南京市城市绿化养护技术规程》《南京市行道树养护技术规程》以及国家、省各类创建中有关园林绿化的要求和市委市政府、区委区政府下达的各项目标任务等要求，并达到《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》《园林绿化养护管理考核评分细则》及采购招标文件约定要求。 四、采购文件与园林绿化养护管理考核评分细则不一致的以采购文件为准。

### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

3.交付时间及地点：采购人指定地点。

4.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

5.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

附件：1.园林绿化养护管理考核评分细则

- 2.六合经开区园林绿化养护片区划分示意图

3.六合经济开发区2026-2027年二片区园林绿化养护清单

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.服务项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、本国产品价格扣除

1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的（按照采购文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

五、评标标准

| 序号 |  | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 项目的认识、服务定位、总体目标及整体设想 | 根据投标人对项目的认识、服务定位、总体目标、整体设想以及针对六合经济开发区目前园林绿化现状如何提高养护质效的方案评分： （a）服务设想全面,服务标准高，定位明确，针对性强，总体目标清晰明确，对本项目的重点、难点等方面,有新思路,养护考核排名进位方案可操作性强的，得3分。 （b）服务设想较好响应了招标的要求。定位较为明确，针对性较强，总体目标较为清晰的，养护考核排名进位方案可操作性较强的，得2分。 （c）服务设想基本响应了招标要求。有一定的服务定位，针对性一般，有总体目标，养护考核排名进位方案可操作性一般的，得1分。 （d）不贴合实际的或未提供的，不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.2 |  | 绿化养护方案、公共绿地保洁方案、绿化养护服务档案资料管理 | 根据投标人的绿化养护方案（包含道路绿地养护、公园绿地养护、边角绿地养护、河道景观带养护、硬质景观维护、养护巡查、养护对接和移交办理）、公共绿地保洁方案、绿化养护服务档案资料管理评分： （a）养护技术方案能结合开发区地段条件和季节变化针对各自特点进行养护,养护方案、保洁方案、档案资料管理方案全面合理，质量标准具体明确，可操作性很强的，得3分。 （b）养护技术方案基本能结合开发区地段条件和季节变化针对各自特点进行养护，养护方案、保洁方案、档案资料管理方案较为合理，质量标准较为合理，可操作性较强的，得2分。 （c）养护技术方案较为简单，养护方案、保洁方案、档案资料管理方案基本全面，质量标准一般，有一定可操作性的，得1分。 （d）方案有重大缺失，质量标准不符合要求或未提供的，不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.3 |  | 项目管理制度、员工考核方案、投标报价合理性 | 根据投标人针对本项目所制定的员工考核管理办法、内部管理制度以及组织架构是否科学、合理，是否能保证管理落实到位等酌情评分（包括投标报价组成分析清晰，组织管理体系完善，项目管理事项明确，项目管理人员“例如项目经理、项目技术负责人等”配备具体清晰，各岗位分工明确。 （a）方案、制度科学合理健全，内容完善，投标报价全面、科学合理的，得3分； （b）方案、制度基本健全，投标报价内容相对合理的，得2分； （c）方案、制度简单，投标报价内容简单的，得1分； （d）未提供的，不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.4 |  | 重大活动保障措施 | 根据投标人提供的突击保障任务、迎查工作、重大活动的措施方案评分： （a）措施方案完备健全，针对性强，分工明确，具有可操作性的，得3分。 （b）各项措施方案基本全面的，有一定针对性的，得2分。 （c）各项措施方案不够全面，针对性一般的，得1分。 （d）没有措施方案的，不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.5 |  | 突发事件应急处理 | 根据投标人提供的突发事件预案,如防台风，防汛，扫雪、防冻等应急处理预案以及针对突发事件的人员组织安排评分。 （a）突发事件应急处理预案完备健全,人员组织安排很合理,对本项目服务有很强针对性的,实际可操作性很强的得3分。 （b）突发事件应急处理预案较为全面，人员组织较合理，有一定针对性的得2分 （c）突发事件应急处理预案基本全面，人员组织基本合理，针对性一般的得1分。 （d）没有突发事件应急处理预案的，不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.6 |  | 养护安全措施 | 根据投标人提供的针对本项目养护期间安全保证措施的规范性、全面性、合理性、针对性、可靠性及操作规程科学性等评分。 （a）安全保证措施规范很全面具体、合理、有很强针对性,操作规程科学性强的，得3分。 （b）安全保证措施基本全面，基本合理，有一定针对性的得2分 （c）安全保证措施一般，针对性不强的得1分。 （d）没有安全保证措施的，不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.7 |  | 草花养护措施保障方案 | 根据投标人提供的快速路及轻轨沿线绿化养护措施方案的全面性、合理性、针对性等评分。 （a）养护措施保障方案很全面具体、合理、有很强针对性的，得4分。 （b）养护措施保障方案基本全面，基本合理，有一定针对性的得2分 （c）养护措施保障方案一般，针对性不强的得1分。 （d）没有养护措施保障方案的，不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.8 |  | 绿化垃圾无害化处理 | 绿化垃圾无害化处理方案：根据投标人提供的绿化垃圾无害化处理方案，资源回收方案（包括但不限于绿化垃圾无害化处理的收集、运输方式等）评分。 （a）垃圾处理、资源回收方案科学合理，可操作性强的得2分。 （b）垃圾处理、资源回收方案简单的得1分。 （c）没有无害化处理方案、资源回收方案的不得分。 | 2 | 主观分 |
| 2.9 |  | 各类工单处理方案 | 评委根据投标人提供的针对市绿化园林局整改通知单、12345工单、数字化城管工单、信访、投诉、举报、媒体曝光等整改事项提供处理方案进行评分。 （a）方案中关于处理方法、时效、满意度等方面贴合实际、操作性强、科学合理的，3分。 （b）方案中关于处理方法、时效、满意度等方面较为贴合实际、操作性较强、较为科学合理的，得2分。 （c）方案中关于处理方法、时效、满意度等方面较全，但内容简单的，得1分。 （d）没有提供各类工单处理方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 业绩 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 业绩 | 投标人自2023年1月1日（含）以来承担过类似绿化养护项目（至少包含与本项目采购需求类似的城市道路或公园或绿地绿化养护服务业绩），每个得2分,最高得6分，没有不得分。（提供有效合同及服务期任意一次结算发票，缺项或未提供的不得分） | 6 | 客观分 |
| 履约能力 |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 项目负责人 | 项目负责人（与项目技术负责人不得兼任）具有大专及以上学历和园林类专业高级职称，并且具有安全生产考核合格证B类的得4分，具有大专及以上学历和园林类专业中级职称，并且具有安全生产考核合格证B类的得2分。（专业以职称证书为准，职称证书无法反映专业的，专业以毕业证书为准。提供相关证书，供应商为其缴纳的社保证明（2025年12月以来任意一个月）。 | 4 | 客观分 |

| 4.2 |  | 项目组其他成员 | 1、项目技术负责人（与项目负责人不得兼任）1名：具有大专及以上学历并且园林类专业高级职称的得3分，具有大专及以上学历并且具备园林类专业中级职称的得1.5分。（专业以职称证书为准，职称证书无法反映专业的，专业以毕业证书为准。） 2、专业技术人员（除项目负责人、项目技术负责人外）配置情况： （1）专业技术人员具有园林类专业中级及以上职称的，每人得1分，最高得2分。（专业以职称证书为准，职称证书无法反映专业的，专业以毕业证书为准） （2）配备专职安全员（持c类证书）,每人得1分，最高得3分。专职安全员与专业技术员不得为同一人。 3、其他养护人员（除项目负责人、技术负责人、专业技术人员外）配置情况： （1）技术工：高级绿化工或高级花卉工每人得1分,最高得5分；中级绿化工或花卉工每人得0.5分,最高得5分。（同一人员同时具备中级、高级证书的，仅按高级证书计分，不重复计算中级分数。）（绿化工、花卉工证书须是政府部门颁发的技能鉴定、考核、培训合格的证书或者是行业机构出具的行业技能培训合格证书，行业机构出具的证书须提供全国联网查询结果截图。） （2）高处作业人员1人：每人得1分，最高得1分。（提供高处作业证） 以上所有相关人员资料要求：相关证书原件扫描件或证书有效查询页面官网完整截图，供应商为其缴纳的社保证明（2025年12月以来任意一个月）。 | 19 | 客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 |  | 养护车辆及设备 | 对投标人投入本项目的车辆及主要设备的数量、型号种类、车辆设备等方面进行评价，主要包括： A、自有或租赁洒水车，每提供1辆得0.5分，满分2.5分。 B、自有或租赁货车,每提供一辆得0.5分，满分2分。 - 自有或租赁登高车，提供一辆得1分，满分1分（登高车需提供高空作业车操作证，没有操作证不得分）。 - 自有或租赁养护巡查车（核载5人及以上），每提供一辆得0.5，满分1分。 - 自有或租赁树枝粉碎机，每提供一台得0.2分，满分1分。 - 自有或租赁高枝油锯，每提供一台得0.1分，满分1分。 - 自有或租赁背负式鼓风机。每提供一台得0.2分,满分1分。 - 自有或租赁草坪机，每提供一台得0.1分，满分0.5分。 - 自有或租赁打孔机（打孔深度不低于5cm,孔径不低于2cm），每提供一台得0.1分,满分1分。 - 自有或租赁背负式打药机，每提供一台得0.1分，满1分。 - 自有或租赁手推式吸叶机（尘箱容量不低于240L，配不小于20cm口径吸管)，每提供一台得0.2分,满分1分）。 以上车辆、设备为自有产权的，供应商需提供购买发票（发票抬头和行驶证单位名称须与供应商名称一致)，车辆另需提供行驶证及有效期内保险合同；以上车辆、设备为租赁的,供应商需提供车辆、设备的租赁合同(租赁期限应覆盖本项目服务期)、购买发票（发票抬头和行驶证单位名称须与签订租赁合同的租赁供应商名称一致)，车辆另需提供行驶证及有效期内保险合同。 资料要求：纸质发票提供原件扫描件，电子发票须提供原版式文件或完整页面截图，保证票面全部信息可辨识；相关证书、合同等须提供原件扫描件或证书有效查询页面官网完整截图。） | 13 | 客观分 |
| 4.4 |  | 办公场所或车辆停放场地 | 投标人在项目所在地具有办公或车辆停放场地面积达500平方及以上的或承诺中标后在项目所在地设立办公或车辆停放场地面积达500平方及以上的，得1分,没有不得分。（提供上述场所场地租赁合同（原件扫描件）、现场照片相关证明材料并加盖公章或承诺书原件扫描件，格式自拟。） | 1 | 客观分 |
| 4.5 |  | 园林绿化垃圾专业处理 | 园林绿化垃圾处理站(厂)：在南京市范围内，自有或签约或承诺规模化园林绿化垃圾专业处理站（厂）,得1分，没有不得分。（提供产权证明或租赁合同或承诺书，均须提供原件扫描件） | 1 | 客观分 |
|  |  |  | 合计： | 100 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心六合分中心：

我公司（单位）                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司（单位）符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(七)未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

### 投标函

致：南京市公共资源交易中心六合分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨其他（在对应¨内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、投标分项报价表

### 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 养护等级 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 绿地养护及硬质景观设施维护管理服务部分 | 一级 | 365 | 27740 | ㎡ |  |  |  |
| 2 |  | 二级 | 365 | 655812 | ㎡ |  |  |  |
| 3 |  | 三级 | 365 | 281531 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 行道树养护管理服务部分 | 二级 | 365 | 884 | 株 |  |  |  |
| 5 |  | 三级 | 365 | 3930 | 株 |  |  |  |
| 6 | 四季草花更换及养护服务部分 | 一级 | 365 | 317 | ㎡ |  |  | 此单价为更换4次及后续管养的综合费用。 |
| … |  | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |
|  | 本采购包中本公司(单位)提供的符合本国产品标准的产品成本之和口是 口否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

5.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。

七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业(服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员)，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、关于符合本国产品标准的声明函

（如有，可上传至“电子投标文件格式-企业报价折扣证明”）

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。