苏州高新区政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320505-HDPY-C2026-0008

采购单位：苏州科技城管理委员会

项目名称：2026-2027年度太湖科学城功能片区

测绘服务

项目类别：服务类

苏州惠德普源企业咨询有限公司

二〇二六年六月

前 附 表

| 序号 | 项目内容 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320505-HDPY-C2026-0008 |
| 2 | 项目名称 | 2026-2027年度太湖科学城功能片区测绘服务 |
| 3 | 响应文件 有效期 | 响应文件提交截止之日起九十天（日历日） |
| 4 | 磋商保证金 | 本项目免收磋商保证金。 |
| 5 | 磋商文件 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，无需提供纸质响应文件。 |
| 6 | 响应文件提交截止时间 | 响应文件提交截止时间：2026年6月15日13:30（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 7 | 开启时间 开启地点 | 2026年6月15日13:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为“不见面”磋商方式。在开启（开标）环节，供应商须在规定解密时间内，自行使用CA证书对其加密的电子响应文件完成解密。因供应商自身原因导致逾期未解密或解密失败的，其响应将被拒绝，并视为自动放弃本次磋商资格。 |
| 8 | 评审时间 评审地点 | 2026年6月15日13:30（北京时间） 苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼 |
| 9 | 代理 服务费 | 代理服务费收费标准：预算金额在100万元以下的部分，按该部分预算金额的1.5%计算；预算金额在100万元（含）至500万元之间的部分，按该部分预算金额的1.1%计算。单个项目的代理服务费不足3000.00元时，按3000.00元收取。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数，采用差额定率累进法计算。例如，若预算金额为150万元，则代理服务费计算方式为：100万元以下部分×1.5% +（150万元-100万元）× 1.1%。 本项目采购预算已包含代理服务费（人民币）：¥40300.00；由成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。 服务费交纳账户：苏州惠德普源企业咨询有限公司 开户行：建行苏州何山分理处 账 号：32250198864100000050 |
| 10 | 监督管理 | 政府采购管理监督电话：0512-68751335 |

目    录

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法及标准

- 合同主要条款

- 附件格式

一、竞争性磋商公告

项目概况： 2026-2027年度太湖科学城功能片区测绘服务的潜在供应商应在“苏采云系统”获取采购文件，并于2026-6-15 13:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320505-HDPY-C2026-0008

2、项目名称：2026-2027年度太湖科学城功能片区测绘服务

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：叁佰叁拾万元整（¥3300000.00）

最高限价：叁佰叁拾万元整（¥3300000.00）

5、采购需求：承担太湖科学城功能片区2026-2027年工程实施项目征供地、规划指标、现场土方、房产面积、地下管线、数据处理等专项测绘服务（具体内容详见磋商文件采购需求）。

6、合同履行期限：自项目首次委托之日起至2027年12月31日止（最终结算金额累计达到合同总价款或合同履行期限届满时，本合同自动终止）。

7、本项目不接受联合体响应。

二、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：

3.1具有自然资源主管部门颁发的乙级及以上测绘资质证书。

3.2未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件：

1、时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、方式：“苏采云”系统自行下载采购文件

4、售价：免费

四、响应文件提交：

1、截止时间：2026-6-15 13:30（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启：

1、时间：2026-6-15 13:30（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜：

1.本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网发布；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

2.政府采购监督电话：0512-68751335。

3.CA证书及电子签章办理：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理方法：登录苏州市政府采购网，在“法规政策”栏目中查阅《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》，在“苏采云”系统登录界面查看“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持本系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统政务CA证书在全省范围内通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

4.登录报名：插入CA证书登录“苏采云”系统；在系统中选择具体项目，点击“我要参与”，签章并提交《投标供应商确认函》；提交《投标供应商确认函》的日期视为供应商依法获取采购文件的日期。请供应商自行打印并妥善保管《投标供应商确认函》；提出质疑时，须将《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利（但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外）。

5.电子响应文件制作与提交：

5.1本项目采用电子招投标形式，请供应商在“苏采云”系统中成功参与项目后，务必按以下步骤操作： 在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“kedt”）；将下载的文件导入政府采购客户端工具，方可进行响应文件的制作和提交（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》）；

5.2电子响应文件须在响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，逾期上传或未成功上传的，视为自动放弃本项目磋商响应资格。

5.3各供应商应充分考虑网络环境、网络带宽及其他不可预见因素，提前完成上传操作。因供应商自身原因导致电子响应文件未能成功上传的，相关责任及后果由供应商自行承担。

6.线上开标注意事项：

6.1线上参加开标（开启）会方式：本项目采用不见面磋商形式，供应商可通过“苏采云”系统在线参与开标（开启）会，具体方式如下：

6.2登录“苏采云”系统后，在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅。在“今日项目”列表中，选择本项目并点击进入不见面开标系统。

6.3开启阶段，在系统【供应商解密】环节，供应商必须使用CA证书对电子响应文件进行解密。未在系统规定的解密时间内完成解密的，视为自动放弃参与本项目。

6.4为确保磋商过程顺利进行，请供应商提前检查电脑、系统及相关设备（如摄像头、麦克风等视频输入输出设备）是否正常运行。自开启起至项目结束，供应商须保持系统在线状态，全程参与。

7.供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打：

7.1注册咨询：13914088964；

7.2 CA技术咨询电话：400-608-6099；

7.3签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027；

7.4系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、0512-69820854；

7.5智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下要求及方式联系：

1、采购人信息

名称：苏州科技城管理委员会

地址：苏州高新区培源路3号软件大厦6号楼

联系方式：陆建伟/0512-66911703

2、招标代理机构信息

名称：苏州惠德普源企业咨询有限公司

地址：苏州市滨河路锦和越界X2创意街区3B 512室

联系方式：姚佳雯/0512-65274327

3、项目联系方式

项目联系人：姚佳雯、储竹秀

电话：0512-65274327

二、供应商须知

## 1.总则

## 1.1采购方式及定义

1.1.1本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

1.1.2采购人指本项目的需求方苏州科技城管理委员会。

1.1.3招标代理机构指负责组织本次竞争性磋商的苏州惠德普源企业咨询有限公司。

## 1.2合格供应商的资格要求

1.2.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.2.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.2.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.2.7具有自然资源主管部门颁发的乙级及以上测绘资质证书。

1.3联合响应及转包、分包

1.3.1本项目不接受联合体响应。

1.3.2本项目不接受转包、分包。

1.4供应商必须通过“苏采云系统”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）进行网上报名并获取竞争性磋商文件，未按规定报名的不得参加本次竞争性磋商活动。

1.5适用法律：本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

## 1.6磋商费用：供应商应自行承担所有与参加磋商相关的费用。无论磋商过程中的做法和结果如何，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 2.竞争性磋商文件

## 2.1竞争性磋商文件由以下部分组成：

2.1.1前附表

2.1.2目录

2.1.3竞争性磋商公告

2.1.4供应商须知

2.1.5采购项目需求

2.1.6评审方法及评分标准

2.1.7合同主要条款

2.1.8附件格式

2.1.9竞争性磋商文件的约束力：供应商一旦获取本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即视为接受本竞争性磋商文件的所有规定和约束，并自竞争性磋商公告期限届满之日起，视为已知悉或应当知悉自身权益是否受到损害。

## 2.2竞争性磋商文件的澄清及修改

2.2.1任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前，按竞争性磋商公告中的通讯地址以书面形式通知招标代理机构。提交首次响应文件截止之日前，招标代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容作为磋商文件的组成部分。若澄清或修改可能影响响应文件编制，招标代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通过相关媒体发布书面更正公告，通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，招标代理机构应顺延提交首次响应文件截止时间。

2.2.2供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密响应文件，由此所造成的磋商失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为磋商文件的组成部分，对所有响应单位具有约束力。

## 3.响应文件的提交及编制

3.1电子响应文件要求

## 3.1.1制作电子响应文件：本项目采用电子招投标方式，供应商请使用“苏采云”工具制作电子响应文件。操作方法详见（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》）。

## 3.1.2电子响应文件中要求加盖公章的，应加盖响应单位电子公章。

## 3.1.3电子响应文件制作完成后，请于响应文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商提交响应文件的时间以系统收到上传的电子响应文件时间为准，供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素。如因供应商自身原因导致电子响应文件上传不成功自行承担全部责任。

3.1.4供应商应按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

3.2响应文件的组成（具体按平台响应文件制作软件目录一一对应上传）
3.2.1封面；

3.2.2磋商报价表（苏采云开标一览表）；

3.2.3磋商响应单位情况表；

3.2.4磋商响应函。

3.2.5资格审查响应文件

3.2.5.1供应商关于资格的声明函；

3.2.5.2响应单位法定代表人身份证复印件；

3.2.5.3响应单位法定代表人授权委托书及代理人身份证复印件（如有授权）；

3.2.5.4具有独立承担民事责任的能力（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

3.2.5.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近期财务报表或其他组织、自然人及成立未满一年的提供银行出具的资信证明原件扫描件）；

3.2.5.6有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近期依法缴纳税收的凭据复印件和近期依法缴纳社会保险的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

3.2.5.7具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.2.5.8参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.2.5.9具有自然资源主管部门颁发的乙级及以上测绘资质证书；

3.2.5.10《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

3.2.5.11未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.2.5.12其他有关资格证明的文件。

3.2.6符合性审查响应文件

3.2.6.1分项报价明细表；

3.2.6.2偏离表；

3.2.6.3其他有关符合性证明的文件。

3.2.7综合评审响应文件

3.2.7.1磋商文件评分标准中涉及的详细服务方案等；

3.2.7.2响应单位投入的人员情况介绍及人员资质证书复印件（需提供人员配备方案《配备人员一览表》）（如有）；

3.2.7.3响应单位综合履约能力证明文件等；

3.2.7.4其他可以证明磋商供应商资信、资质和服务质量的证书、文件等评审所需资料（如有）。

注：（1）以上资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

- （2）以上符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

- （3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格审查不通过、符合性审查不通过）由供应商自行承担。

4.磋商保证金：本项目免收磋商保证金。

5.勘察现场（若有）：

5.1供应商可根据需要，在提交响应文件前自行勘察项目现场及周围环境，以获取编制响应文件和签订合同所需的资料。勘察现场所产生的全部费用由供应商自行承担。
5.2采购人向供应商提供的现场资料和数据仅作为参考信息。采购人对供应商基于该等信息所作出的任何推论、理解及结论不承担任何责任。

5.3经采购人允许，供应商可进入项目现场进行勘察，但不得因此使采购人或招标代理机构承担任何责任或遭受损失。供应商应自行承担现场勘察过程中的全部责任与风险。

5.4供应商应在现场勘察时，充分了解现场状况及周边交通等情况，以获取可能影响响应报价的全部资料。成交后，供应商不得以对现场情况了解不充分为由提出任何形式的索赔或调整要求，采购人及招标代理机构对此不承担任何责任，亦不作任何答复。

6.提示与要求

6.1供应商应仔细阅读采购文件的全部内容，并严格按照文件要求编制响应文件，确保所提供全部资料真实、准确，以对采购文件作出实质性响应。否则，其响应文件可能被拒绝。

6.2无论供应商是否提交响应文件，均应对采购文件及后续发出的所有通知、文件等信息承担保密义务。

6.3计量单位与文字
6.3.1 除采购文件另有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。
6.3.2响应文件应使用中文编制。确需使用其他文字的，应同时附有中文译本。未附中文译本或中文译本不准确的，由此产生的一切不利后果由供应商自行承担。

6.4报价（编制）要求的说明

6.4.1除非合同中另有规定，供应商总报价应包括但不限于完成该项目成本、保险、配套费用、利润、税金、管理费、风险费、代理服务费、文件规定政策性费用等所有费用。响应报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，响应单位不得要求追加任何费用。

6.4.2供应商应对磋商采购文件要求的所有内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

6.4.3一项内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

6.4.4响应报价中的单价和总价均应使用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

6.5磋商小组将对实质性响应的文件进行审核，检查是否存在计算上或累加上的算术错误，修正原则如下：

6.5.1大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.5.2单价乘数量不等于总价时，如数量符合采购文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；如数量不符合采购文件要求，则视为未实质性响应，该响应文件将不予以详细评审，也不成交；

6.5.3对不同文字文本的解释发生异议时，以中文文本为准；

6.5.4如供应商不同意以上修正，其响应文件将被拒绝。

7.磋商采购程序

7.1招标代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点主持磋商采购活动。

7.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动；并按照《苏采云系统供应商操作手册》的要求，在规定的时间内对响应文件进行解密。

7.3在磋商响应文件网上提交截止时间止，成功解密的供应商不足三家时，本次采购活动失败。

注：符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

7.4磋商小组（由评审专家及采购人代表组成）审查供应商解密的响应文件。在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，磋商小组可以书面形式要求供应商对含义不明确、表述不一致或有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变其实质性内容。磋商小组要求澄清、说明或更正应以书面形式做出，供应商的响应应加盖单位电子公章。

注：本项目采用线上澄清方式。磋商小组将通过系统向供应商发布“澄清要求函”，供应商应在规定时间内通过系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章（时间以系统中倒计时为准）。因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，不利后果由其自行承担。

7.5只有通过磋商资格审查和响应文件审查（即实质性响应磋商文件要求）的供应商方可进入磋商程序（未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应告知相关供应商）。

7.6磋商过程中，磋商小组可根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7.7供应商应按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。

7.8磋商结束后，磋商小组将通过系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。供应商须按要求填写并提交；最终报价不得高于第一次报价。

7.9供应商未在磋商小组规定的时间内（以系统中倒计时为准）通过系统提交最后报价的，视为放弃，其响应文件按无效处理。最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交。线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重操作。已提交响应文件的供应商，可在提交最后报价之前退出磋商，并通过系统提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

注：进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

7.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

8.异常低价响应审查

8.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

8.1.1响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

8.1.2响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

8.1.3响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；

8.1.4磋商小组基于专业判断，认定供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

8.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第8.1.3项情形的，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

8.3磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

8.4采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

8.5异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- 响应无效和终止磋商活动条款

9.1响应无效条款

9.1.1供应商不具备竞争性磋商文件中规定的资格条件的；

9.1.2响应文件签署不符合要求的；

9.1.3最终报价超过采购预算或最高限价的，不能成交；

9.1.4不符合法律法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

9.1.5其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。

9.2终止竞争性磋商采购活动的条款：出现下列情形之一的，招标代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

9.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

9.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.2.3在采购过程中实质性响应磋商文件不足三家的；

9.2.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

## 10.确定成交、询问及质疑

## 10.1确定成交供应商

## 10.1.1评审办法：采购人授权磋商小组根据本文件规定的成交原则，在最终响应报价不超过采购预算或最高限价，且响应内容质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按综合得分排名顺序推荐成交候选供应商并编写评审报告。

## 10.1.2采购人在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

## 10.1.3招标代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在采购公告发布媒体上发布成交结果。

## 10.2询问及质疑

10.2.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须依法获取采购文件，并请将符合资格条件的证明材料及网上报名的《投标供应商确认函》与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.2.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.2.3采购人、招标代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

10.2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（营业执照副本扫描件、报名确认函等）。质疑函应当包括下列内容：

10.2.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

10.2.4.2质疑项目的名称、编号；

10.2.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

10.2.4.4事实依据；

10.2.4.5必要的法律依据；

10.2.4.6提出质疑的日期。

## 供应商为自然人的应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑递交地点：苏州惠德普源企业咨询有限公司（联系地址：苏州市滨河路锦和越界X2创意街区3B 512室；电话：0512-65274327；联系人：姚佳雯）。

11.成交通知书

11.1成交通知书：确定成交供应商后，招标代理机构在法定时间内向成交供应商发出成交通知书；请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

11.2未成交通知书：未成交供应商在成交公告发出之日起2个工作日内，向采购代理机构提供用于接收《未成交通知书》的电子邮件地址。未按时提供或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

11.3成交通知书将成为合同的组成部分。

11.4成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交结果。

11.5采购单位对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。

## 12.授予合同

## 12.1签订合同

12.1.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务要求等事项签订政府采购合同。

12.1.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本及服务要求等实质性内容的协议。

12.1.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以重新开展采购活动。

12.1.4竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

## 12.2服务的追加、减少

12.2.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照竞争性磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

12.2.2项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从成交供应商处按照规定的采购方式进行添购但金额不超过原合同金额的10%，且所牵涉的服务的价格水平不得超过本次竞争性磋商的水平且低于当时的社会平均价。服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。

13.服务费

13.1成交供应商须按前附表的规定，根据预算总金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。

13.2成交供应商如果未按规定缴纳服务费，须支付本磋商文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金，并保留诉讼的权利。

13.3缴纳代理服务费时，供应商须提供开票信息。【注：发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担】

开票信息

| 报名单位公司名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

13.4成交供应商须将公司开票信息以word文档格式发送至邮箱：szhdpy@126.com。完成服务费缴纳后，凭银行付款回单至代理机构领取成交通知书及合同。

三、采购需求

受苏州科技城管理委员会委托，苏州惠德普源企业咨询有限公司对其2026-2027年度太湖科学城功能片区测绘服务在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

# 一、磋商编号：JSZC-320505-HDPY-C2026-0008

# 二、采购方式：竞争性磋商

三、预算金额：叁佰叁拾万元整（¥3300000.00）

最高限价：叁佰叁拾万元整（¥3300000.00）

四、采购内容及要求：

1、项目概述：为进一步规范太湖科学城功能片区建设工程及市政工程的规划管理，提升规划管理科学化、规范化水平，保障城乡规划有序实施与落地，为片区城市规划、工程设计、项目建设及精细化管理提供精准、可靠的测绘数据与决策支撑，现对太湖科学城功能片区范围内各类测绘及技术服务进行采购。本次采购服务内容涵盖多品类专项测绘、数据处理及配套技术服务，具体包含以下类别：

1.1工程测量类：包含工程测量、地形测量、土方测量、工程纵断面测量、工程横断面测量、极坐标细部点测量、建筑物及构筑物测量、地块界址范围测量、水准测量、建（构）筑物特征点放线测量、平面控制测量、沉降观测、工程验线测量、农房翻建测绘、临时用地复垦方案编制配套测绘、雨污水管道检测测量、管线竣工测量、陀螺仪及导向仪管线测量、管线场地现场核实、管线断面测量、管线放线、地块前期调查等相关服务。

1.2勘测定界类：包含常规勘测定界、临时用地地块咨询、临时用地勘测定界、工程拨地测量等相关服务。

1.3规划指标复核类：包含日照参数测量、日照分析测算、建设工程建筑面积预测、停车位指标预测、建设工程建筑面积、停车位、绿地率指标预测，以及建设工程规划验收竣工测绘、建筑面积实测、停车位实测、绿地率实测、规划公示配套测绘服务等。

1.4房产测绘类：包含不动产预测绘、不动产实测绘、安置房面积预算、安置房面积实测、人防工程面积测绘等相关服务。

1.5地籍测绘类：主要包含宗地测量等专项地籍测绘服务。

1.6数据处理及入库类：包含征供地及临时用地数据处理与入库、无人机倾斜摄影实景三维模型搭建、无人机数字正射影像图制作、工程制图测绘等配套技术服务。

2、服务内容及要求：

2.1项目服务范围：太湖科学城功能片区范围内机关单位及其下属事业单位【包括：苏州科技城管理委员会、苏州科技城社会事业服务中心、苏州高新区（虎丘区）东渚街道办事处、苏州高新区（虎丘区）东渚街道社会事业服务中心、苏州高新区（虎丘区）东渚街道社区管理中心、苏州高新区（虎丘区）通安镇人民政府、苏州高新区（虎丘区）通安镇社区管理中心、苏州国家高新技术产业开发区镇湖街道办事处等】所建设的高新区范围内的各类规划、土地、房产、工程等测绘项目。

2.2工程类

- 2.2.1工程（工程、土方、地形测量）：建设单位提出工程、土方、地形测量申请后，成交单位需与建设单位对接，一个工作日内进场测量，根据建设项目大小及时完成外业测量工作，外业测量工作完成后四个工作日内出具工程、土方、地形测量报告。

- 2.2.2工程（纵断面测量）：建设单位提出纵断面测量申请后，成交单位需与建设单位对接，一个工作日内进场测量，根据建设项目大小及时完成外业测量工作，外业测量工作完成后四个工作日内出具纵断面测量测量报告。

- 2.2.3工程（横断面测量）：建设单位提出横断面测量申请后，成交单位需与建设单位对接，一个工作日内进场测量，根据建设项目大小及时完成外业测量工作，外业测量工作完成后四个工作日内出具横断面测量报告。

2.2.4工程（极坐标细部点测量）：建设单位提出极坐标细部点测量申请后，成交单位需与建设单位对接，一个工作日内进场测量，根据建设项目大小及时完成外业测量工作，外业测量工作完成后四个工作日内出具极坐标细部点测量报告。

2.2.5工程测量（建筑物、构筑物、地块界址范围测量）：建设单位提出建筑物、构筑物、地块界址范围测量申请后与建设单位对接，且建设项目场地符合测量要求的，3个工作日内进场测量，根据建设项目大小及时完成外业测量工作，外业测量工作完成后4个工作日内出具工程测量报告。

2.2.6水准测量：建设单位提出水准测量申请后与建设单位对接，2个工作日内进场测量，根据建设项目大小及时完成外业测量工作，外业测量工作完成后2个工作日内出具水准测量报告。

2.2.7放线（特征点、建筑物）测量：针对已取得建设工程规划许可证的建设工程。建设单位在施工前需进行放线测量，确定特征点、建筑物具体位置，成交单位需与建设单位对接，1个工作日内进场放线，在现场施工符合放线条件的前提下，2个工作日内出具放线报告。

2.2.8平面控制测量：建设单位提出平面控制测量申请后与建设单位对接，1个工作日内进场测量，根据建设项目大小及时完成外业测量工作，外业测量工作完成后2个工作日内出具平面控制测量报告。

2.2.9沉降观测：建设单位提出沉降观测测量申请后与建设单位对接，1个工作日内进场测量，根据建设项目大小及时完成外业测量工作，外业测量工作完成后出具沉降观测报告。

2.2.10验线测量：建设单位提出验线测量申请后与建设单位对接，1个工作日内进场测量，及时完成外业测量工作，外业测量工作完成后2个工作日内出具验线测量报告。

2.2.11农房翻建：建设单位在施工前对农房翻建项目开展全流程测量：翻建前对地块进行工程测量，出具宗地报告；施工过程中对地块进行放线、基础垫层验线、一层封顶验线（层高3米）、二层封顶验线（层高6米）、阁楼封顶验线（前后墙7.8米，屋脊10.7米）；项目竣工后进行竣工测量和房产面积测量，并及时出具测量报告。

2.2.12临时用地复垦方案：建设单位在租用临时用地过程中需提供临时用地复垦方案，明确土地利用现状、科学分析预测损毁土地情况、合理确定土地复垦目标、任务及利用方向、制定可行措施，确保土地复垦费用测算合理、预存与使用计划清晰，且符合《土地复垦条例实施办法》规定要求，最终出具临时用地土地复垦方案。

2.2.13雨、污水管道检测测量：建设单位提出雨、污水管道检测测量申请后与建设单位对接，1个工作日内进场测量，根据建设项目大小及时完成外业测量工作，外业测量工作完成后5个工作日内出具雨、污水管道检测测量报告。

2.2.14管线竣工测量：建设单位提出管线竣工测量申请后与建设单位对接，1个工作日内进场测量，根据建设项目大小及时完成外业测量工作，外业测量工作完成后5个工作日内出具管线竣工测量报告。

2.2.15管线测量（陀螺仪/导向仪）：建设单位在施工前，需对施工区域顶管管线进行陀螺仪/导向仪高精度测量，2个工作日内进场测量，外业测量工作完成后3个工作日内出具陀螺仪/导向仪测量报告。

2.2.16管线场地：建设单位在施工前对场地周边管线进行现场核实，并及时出具场地测量报告。

2.2.17管线断面：建设单位在施工前，需根据新建管线设计图及现状管线资料绘制管线断面图，与建设单位对接，确定断面位置，并及时提供管线断面图。

2.2.18管线放线：建设单位在施工前根据《建设工程规划许可证》及经苏州市自然资源和规划局苏州国家高新技术产业开发区（虎丘）分局批准的管线设计图，将拟建管线进行现场点位放样；建设单位需与成交单位对接，成交单位在2个工作日内进场测量，外业测量工作完成后3个工作日内出具管线放线测量报告。

2.2.19地块前期调查：建设单位在施工前，对地块现场情况进行调查与测绘，内容包括：获取空中多角度照片原始数据，结合地块周边重点信息（道路、学校、医院、小区、商业、公园、轨交等）加工空中多角度照片；调查完成后，结合地形图及测绘内容绘制地块调查成果图，并生成基于多角度照片的地块内示意图、地块周边示意图。成交单位接到任务后，需在5个工作日内出具报告。

2.3勘测定界类

2.3.1地块咨询（临时用地）：建设单位提出临时用地测量申请后与建设单位对接，1个工作日内进场开展工作（作为拨地测量的前期工作），根据建设项目大小及时完成外业测量工作，一般在外业工作结束后2个工作日内出具地块咨询报告。

2.3.2临时用地勘测定界：建设单位提出临时用地勘测定界申请后与建设单位对接，1个工作日内进场开展工作（作为临时用地测量的前期工作），在建设单位出具临时用地权属地类情况调查表、平面布置图、临时用地申请表后，2个工作日内出具临时用地勘测定界报告。

2.3.3勘测定界：建设单位提出勘测定界测量申请后与建设单位对接，在材料收集齐全后1个工作日内进场开展工作（作为拨地测量的前期工作），根据建设项目大小及时完成外业测量工作，外业及权属调查工作结束后出具勘测定界报告。

2.3.4拨地测量：为配合苏州高新区（虎丘区）资规部门确定用地界址，建设单位提出拨地测量申请后与建设单位对接，调查、确定用地界线的范围（四至关系）、坐标及面积，并出具拨地成果报告。

2.4规划指标复核类

2.4.1日照参数测量：在报批规划设计方案及申领建设工程规划许可证前与建设单位对接，对建设单位提供的数据材料、图纸及时进行分析，判断是否需要对周边已存在的建筑物进行日照测量；如需进行建筑物参数测量，需及时开展测量并出具日照测量报告。

2.4.2日照分析：在报批规划设计方案及申领建设工程规划许可证前与建设单位对接，对建设单位提供的数据材料、图纸及时进行分析，判断需要进行日照分析的建筑物；在建设单位提供材料齐全后，采用正确分析方法对有日照要求的建筑及场地进行计算与分析，并出具日照分析报告。

2.4.3建设工程建筑面积指标预测：在申领建设工程规划许可证前，建设单位提交建设工程项目建筑施工图纸及相关指标要求材料，成交单位对建设单位提供的数据材料、图纸及时进行分析，对建设项目开展建筑面积容积率规划指标复核工作，并出具建设工程建筑面积指标预测报告。

2.4.4建设工程停车位指标预测：在申领建设工程规划许可证前与建设单位对接，在建设单位提供的材料齐备后开展停车位指标复核工作，包括停车位尺寸复核、停车位位置类型、停车位间通道宽度复核、停车位个数计算及统计等，并出具建设工程停车位指标预测报告。

2.4.5建设工程绿地率指标预测：为计算建设项目绿地率开展绿地面积测绘工作，在申领建设工程规划许可证前与建设单位对接，在建设单位提供的材料齐备后开展绿地率复核工作，包括将地块中所有绿地按类别及面积列表呈现、汇总总面积并计算绿地率，并出具建设工程绿地率指标预测报告。

2.4.6建设工程规划验收竣工测绘：为申领建设工程规划核实合格证，建设单位提出建设项目竣工场地测量申请后与建设单位对接，保证在建设项目场地符合竣工测量要求后两个工作日内进场测量，包括资规部门需要的要素数据测量，如建筑物檐口高度、室内地坪高、建筑物角点坐标、建筑间距等；外业测量工作完成后出具竣工测量报告。

2.4.7建设工程建筑面积实测：为申领建设工程规划核实合格证，建设单位提出竣工面积规划指标实测申请后与建设单位对接，保证在建设单位提供的材料齐备，且现场施工作业完成具备测绘条件后两个工作日内开展竣工面积规划指标实测工作，包括房屋建筑面积、计容面积、不计容面积、容积率等进行实测与计算，外业测量工作完成后出具竣工报告。

2.4.8建设工程停车位实测：为申领建设工程规划核实合格证，建设单位需向资规分局提交建设工程项目停车位配建指标及相关竣工图纸，与建设单位对接，保证在建设单位提供的材料齐备且现场施工作业完成具备测绘条件后两个工作日内开展停车位指标实测工作，包括停车位尺寸实测、停车位间通道宽度实测、停车位个数实测及统计等，外业测量完成后出具建设工程停车位实测报告。

2.4.9建设工程绿地测绘实测：为计算建设项目绿地率进行的绿地面积测绘与建设单位对接，保证建设单位提供的材料齐备，且建设单位提供的材料齐备后两个工作日内开展绿地面积测量等工作，并汇总面积和计算绿地率，外业测量结束后出具建设工程绿地测绘实测报告。

2.4.10公示：与建设单位对接，根据资规审核的公示图制作公示牌，至现场张贴并拍照，安装意见箱，要求批前公示期内（10天），每天进行一次现场拍照；批后公示，拍取一张照片。公示结束后，取回意见箱交还管理部门。

2.5房产测绘类

2.5.1不动产预测绘：房屋权利人在办理房屋预售许可证时与建设单位对接，保证建设单位提供的材料齐备，按规划建设主管部门核准的建筑施工图（含平面、立面、剖面图等），对房屋的特征信息在图上采集相关边长数据，按规范要求计算，并出具不动产预测成果报告。

2.5.2不动产实测绘：房屋通过资规局竣工验收后与建设单位对接，保证建设单位提供的材料齐备，利用测绘工具、测绘手段和测绘技术，采集房屋边长、房屋界址、相关地物、地貌点数据，并对其数据进行处理，形成图、表、数据资料，并出具不动产实测成果报告。

2.5.3安置房面积预算：在房屋权利人申请规划许可证之前与建设单位对接，保证建设单位提供的材料齐备，按建设单位提供的建筑施工图（含平面、立面、剖面图等），对房屋的特征信息在图上采集相关边长数据，按安置面积规范要求计算，出具房屋安置面积预测成果报告。

2.5.4安置房面积实测：在房屋通过资规局竣工面积验收后与建设单位对接，保证建设单位提供的材料齐备，利用测绘工具、测绘手段和测绘技术，采集房屋边长、房屋界址、相关地物、地貌点数据，并对其数据进行处理，形成图、表、数据资料，并在外业测量完成后出具房屋安置面积测算成果。

2.5.5人防面积测绘：建设单位提出人防面积测量申请后与建设单位对接，在保证建设单位提供的材料齐备，且现场施工作业完成具备测绘条件后中标单位利用测绘工具、测绘手段和测绘技术，采集人防部位边长、净高、功能等，并对其数据进行处理，形成图、表、数据资料，并出具人防面积实测成果报告。

2.6地籍测绘类

2.6.1宗地测量：建设单位提出宗地测量申请后与资规分局保持无缝对接，保证在资规分局受理建设单位的报建，且建设单位提供的材料齐备后开展对日常地籍调查、不动产登记发证的宗地进行宗地测绘，并出具宗地测量报告。

2.7数据处理及入库类

2.7.1征供地临时用地数据处理入库：对2026-2027年度太湖科学城功能片区测绘服务项目建设项目范围内征地、供地、临时用地数据进行定期更新入库，包括更新数据的收集、整理及系统录入工作。

2.7.2无人机倾斜摄影实景三维模型：建设单位提出获取建设地块内高精度三维数字场景下的实景三维模型后与建设单位对接，确定航飞的范围、精度要求并进行现场踏勘；外业采用无人机倾斜摄影测量技术及PPK后差分处理技术获取地块内的航空影像，内业采用图形工作站对航空影像进行真三维模型数据处理，三个工作日内提供地块内实景三维模型成果。

2.7.3无人机数字正射影像图：建设单位提出获取建设地块内高精度数字正射影像图后与建设单位对接，确定航飞的范围、精度要求并进行现场踏勘；外业采用无人机航空摄影测量技术及PPK后差分处理技术获取地块内的航空影像，内业采用图形工作站对航空影像进行真正射数据处理，1.5个工作日内提供地块内数字正射影像图成果。

2.7.4制图测绘：

- 要素符号化：按照要素属性分类、分级色彩、分级符号等多种要素特征渲染方式，对行政界线、轨道交通进行线状符号化处理；对一般道路、水体、山体进行面状符号化处理；对驻地及地标数据进行点状符号化处理；

- 注记：图中的文字，包括驻地注记、道路注记、河流注记、山体注记、地标注记，采用不同字号、字体颜色等表达方式分别形成注记图层，注记清晰、互不压盖等。

2.8其他类：建设单位提出其他类型测量后，符合测量条件后进场测绘，外业工作结束之后出具相应报告。

3、服务要求：

3.1结合现场实际情况及采购单位工作需求，编制专项实施进度计划，明确各工作环节关键时间节点及推进安排。

3.2定期以书面形式向采购单位报送服务进展及任务完成情况，主动接受采购单位日常监督与检查，并按采购单位要求做好工作汇报及迎检配合。

3.3提供每周5个工作日、每日12小时专属免费服务热线；接到采购单位服务通知后，1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内解决问题，并根据采购单位要求提供驻场保障服务。

4、技术标准（如有最新标准，按最新标准执行）：

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 | 标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《城市测量规范》 | CJJ/T—2011 | 行标 |
| 2 | 《工程测量规范》 | GB50026-2007 | 国标 |
| 3 | 《国家三、四等水准测量规范》 | GB/T12898-2009 | 国标 |
| 4 | 《管线测绘技术规程》 | CH/T6002-2015 | 行标 |
| 5 | 《全球定位系统（GPS）测量规范》 | GB/T18314-2009 | 国标 |
| 6 | 《房产测量规范》第1、2单元 | GB/T17986.1、2-2000 | 国标 |
| 7 | 《房屋面积测算技术规程》 | DGJ32/TJ131-2011 | 省标 |
| 8 | 江苏省城市规划管理技术规定-苏州市实施细则之一“指标核定规则” | 2018年版 | 市标 |
| 9 | 《低空数字航空摄影规范》 | CH/Z 3005-2010 | 行标 |
| 10 | 《航空摄影技术设计规范》 | GB/T19294-2003 | 国标 |

5、成果要求

5.1收到采购单位通知且项目资料、场地等均满足测绘要求后，须于10个工作日内完成并出具对应专项成果报告。

5.2提交的测绘成果须严格符合国家及行业现行测绘规范、标准要求。采购单位有权组织相关专业人员对测绘成果开展检查与验收。因供应商自身原因导致测绘成果存在差错、不符合规范的，供应商须无偿整改、修正直至成果完全达标；若因此给采购单位造成经济损失的，供应商须免收本项目对应测绘服务费用，并依照《中华人民共和国测绘法》相关规定向采购单位予以补偿及赔偿，赔偿及补偿最高限额为对应单项测绘服务费用的2倍。

5.3全部最终成果知识产权及所有权归采购单位所有，项目验收完成后，成交供应商须无条件完整移交全部成果资料，不得留存、复用。

6、保密要求：

6.1对采购单位提供的全部资料、数据、现场信息严格保密，严格遵守采购单位各项保密管理制度。不得以任何形式（包括但不限于泄露、传播、复制、转借、对外披露等）将本项目实施过程中收集、获取的所有资料及数据泄露给第三方，亦不得用于本项目以外任何用途。

6.2项目实施全过程须严格执行采购单位保密管理要求，建立健全内部保密管理制度，并须在响应文件中详细列明具体保密管控措施。所有参与本项目工作人员上岗前须完成保密专项培训，并签订个人保密协议。凡因供应商原因发生泄密事故的，由供应商承担全部法律及经济责任。

# 6.3承诺本项目所使用的全部服务、技术、软件及工具（含部分引用、嵌入使用）均不存在第三方专利权、商标权、著作权等知识产权侵权情形。若因知识产权权属问题引发法律纠纷、行政处罚或造成经济损失的，全部责任及费用由供应商自行承担，采购单位不承担任何连带责任。

6.4若违反本章节任一保密及知识产权约定，采购单位有权依据法律法规及采购文件约定，追究供应商违约责任及法律责任，由此产生的一切直接、间接损失均由供应商全额承担。

7、配备设备要求：响应单位需配备相关设备仪器，包括但不限于GPS定位仪、GNSS、全站仪设备等。

8、配备人员及要求：

8.1项目负责人1名，其他团队人员若干。

8.2项目负责人须专职负责本项目；整个项目团队所有人员须具备实施本项目所需的相关经验和专业能力，响应文件中需列明各项专职人员，以及具体岗位、具体负责事宜。

8.3成交单位确定后，其在响应文件中所列服务人员名单应保持相对固定。如确需调整人员，须在调整前征得采购单位书面同意，否则采购单位有权单方终止合同。

8.4在项目实施过程中，成交单位的各项服务行为必须符合国家相关法律法规、政策及项目文件要求。所有工作计划须提前书面报备采购单位确认，经采购单位审核同意后方可组织实施。

9、履约验收：

9.1按照《江苏省财政厅关于印发〈江苏省政府采购履约验收管理办法〉的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，组织开展项目履约验收工作。

9.2采购文件、响应文件及政府采购合同等文件是履约验收的主要依据。当政府采购合同约定的履约验收条件满足时，成交单位可主动联系采购人启动履约验收程序。

9.3组织履约验收前，采购人将结合项目具体情况制定验收方案，明确验收时间、方式、程序等内容。成交单位应按照验收方案要求，积极配合完成相关工作。

9.4验收内容及标准应至少涵盖服务质量、用户满意度、服务过程文件资料完整性、数据准确性等。

五、综合说明

1、磋商响应单位须在响应文件中明确说明是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求。如对其中某些条款不能响应，应逐条列出；未列出的条款视为完全响应。

2、本次采购活动不接受联合报价。

3、项目报价应包含承包期内综合服务所需的全部费用，包括但不限于完成该项目成本、保险、配套费用、利润、税金、管理费、风险费、代理服务费、文件规定政策性费用等所有费用。

4、服务期限：自项目首次委托之日起至2027年12月31日止（最终结算金额累计达到合同总价款或合同履行期限届满时，本合同自动终止）

5、服务地点：采购单位指定地点。

六、政府采购政策：

1、中、小企业：根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）规定：

1.1本项目属于专门面向中小企业采购。

1.2依据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.3本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.5本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

1.6若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、残疾人福利性单位：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、绿色采购：

4.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

4.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

4.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供的产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、招标代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购代理机构对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效处理：

2.1政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

2.2财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

2.2.1被列入失信被执行人名单；

2.2.2被列入重大税收违法案件当事人名单；

2.2.3企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以 200 万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至提交响应文件日未满三年的。

2.3两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.4供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

2.5对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

四、评审方法及评分标准

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、评审时，磋商小组成员分别对每个有效响应单位的响应文件进行评价、打分；各有效响应单位的评委评审得分，按所有评委评分的算术平均值计算（四舍五入保留小数点后两位）；响应报价得分根据各磋商单位最终报价直接计算得出；响应单位综合得分=评委评审平均得分 + 响应报价得分。

3、如出现综合得分最高的响应单位有两个或两个以上时，以最后磋商报价较低者优先；如最后磋商报价也相同的，则以技术指标较优者优先；如技术指标仍相同，则由磋商小组投票表决确定成交供应商。

二、综合评分标准：

（一）价格分（10分）

1、响应总报价低于或等于预算金额（或最高限价）的，视为有效响应报价；超过预算金额（或最高限价）的响应报价，视为无效响应报价。

2、在所有有效响应报价中，满足采购文件要求且响应价格最低的报价作为磋商基准价。

3、磋商报价得分按以下公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

磋商报价得分 =（磋商基准价 ÷ 最终磋商报价）×价格权值×100（注：本项目价格权值为10%）

（二）服务方案（57分）

1、针对本项目整体分析及总体思路（包括对本项目整体理解、组织机构、总体安排、优势条件等）比较：方案内容具有项目整体理解覆盖项目背景、核心需求、实施重点，组织机构明确分级，明确各阶段时间节点，优势条件明确列出，完全满足项目需求得6分；方案内容涉及但不达标，能基本满足项目需求得4分；方案内容缺失，基本不满足核心需求得2分；未提供相应内容的不得分。

2、针对本项目重点难点分析及有效的合理化建议比较：概述详细、总体安排科学、方案考虑周全、合理化建议可操作性强的，得6分；概述较为详细、总体安排可行、方案考虑比较细致、合理化建议可操作性较强的，得4分；概述一般、总体安排一般、方案及合理化建议操作性一般的，得2分；未提供相应内容的不得分。

3、提供针对本项目工程类方案比较：概述详细、组织机构健全、总体安排科学、方案考虑周全的，得6分；概述较为详细、总体安排可行、方案考虑比较细致、能满足项目实施需要的，得4分；方案简单、基本能满足项目实施需要的，得2分；未提供相应内容的不得分。

4、针对本项目数据处理类入库类方案比较：概述详细、组织机构健全、总体安排科学、方案考虑周全的，得6分；概述较为详细、总体安排可行、方案考虑比较细致、能满足项目实施需要的，得4分；方案简单、基本能满足项目实施需要的，得2分；未提供相应内容的不得分。

5、针对本项目勘测定界类方案比较：概述详细、组织机构健全、总体安排科学、方案考虑周全的，得6分；概述较为详细、总体安排可行、方案考虑比较细致、能满足项目实施需要的，得4分；方案简单、基本能满足项目实施需要的，得2分；未提供相应内容的不得分。

6、针对本项目规划指标复核类方案比较：概述详细、组织机构健全、总体安排科学、方案考虑周全的，得6分；概述较为详细、总体安排可行、方案考虑比较细致、能满足项目实施需要的，得4分；方案简单、基本能满足项目实施需要的，得2分；未提供相应内容的不得分。

7、针对本项目房产测绘类方案比较：概述详细、组织机构健全、总体安排科学、方案考虑周全的，得6分；概述较为详细、总体安排可行、方案考虑比较细致、能满足项目实施需要的，得4分；方案简单、基本能满足项目实施需要的，得2分；未提供相应内容的不得分。

8、针对本项目地籍测绘类方案比较：概述详细、组织机构健全、总体安排科学、方案考虑周全的，得6分；概述较为详细、总体安排可行、方案考虑比较细致、能满足项目实施需要的，得4分；方案简单、基本能满足项目实施需要的，得2分；未提供相应内容的不得分。

9、针对本项目项目管理措施（包括管理组织体系、项目进度控制及成果质量保证措施）比较：方案完全包含上述内容且内容完全满足项目需求的，得3分；方案内有部分缺少或部分内容不满足项目需求的，得2分；方案内容基本不满足项目需求的，得1分，未提供相应内容的不得分。

10、针对本项目安全保密措施（包括安全责任制度、突发事故应急预案与处理能力、数据资料保密制度、数据资料专人负责管理等）比较：方案完全包含上述内容且内容完全满足项目需求的，得3分；方案内有部分缺少或部分内容不满足项目需求的，得2分；方案内容基本不满足项目需求的，得1分，未提供相应内容的不得分。

11、针对本项目售后服务方案（包括售后服务体系、服务内容、响应时间等）比较：方案完全包含上述内容且内容完全满足项目需求的，得3分；方案内有部分缺少或部分内容不满足项目需求的，得2分；方案内容基本不满足项目需求的，得1分，未提供相应内容的不得分。

（三）针对本项目配备人员比较（14分）

1、项目负责人（6分）：

1.1具有注册测绘师证书的得2分；

1.2具有工程师职称的得1分；具有高级及以上工程师职称的得2分；

1.3具有涉密测绘成果管理人员岗位培训证书的得1分；

1.4具有省测绘地理信息质量检查培训证书的得1分。

2、项目组成员（项目负责人除外）（8分）：

2.1具有工程师职称的得1分，具有高级工程师及以上职称证书的得2分；

2.2具有注册测绘师资格证书的得2分；

2.3具有工程测量员证、摄影测量员证（无人机测绘操控）的，每有一类得2分，最高得4分。

注：上述1-2项响应文件中需提供对应人员相关证书及近三个月社保缴纳证明文件复印件加盖公章，未提供或提供不齐全不得分；相同人员得分只计一次，不得重复计分。

（四）针对本项目配置的仪器设备（6分）

1、在配备GPS/GNSS、全站仪设备基础上额外配备水准仪、管线探测仪、管道陀螺定位仪的，每配备一类得2分，本项最高得6分【投标文件中需提供：①本单位自有设备：提供设备购置发票；②租赁设备：提供有效的租赁合同（租赁期须完整覆盖本项目的合同期）；未提供或提供不齐全不得分】。

（五）响应单位综合履约能力（13分）

1、具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得4分（响应文件中需提供有效证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上的查询截图，否则不得分）。

2、2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今承担过类似服务项目业绩的，每提供一个得3分，最高得9分（响应文件中需提供完整的合同复印件，未提供或提供不齐全不得分）。

五、合同主要条款

根据苏州科技城管理委员会的2026-2027年度太湖科学城功能片区测绘服务采购竞争性磋商文件（编号：JSZC-320505-HDPY-C2026-0008）、该项目的《成交通知书》《中华人民共和国民法典》等有关规定，为明确甲方和乙方在服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，以兹共同遵守。

一、项目名称：2026-2027年度太湖科学城功能片区测绘服务

二、服务期限：自项目首次委托之日起至2027年12月31日止（最终结算金额累计达到合同总价款或合同履行期限届满时，本合同自动终止）。

服务地点：甲方指定地点。

服务进度：按竞争性磋商文件规定。

服务质量要求：达到国家和省、市、区规定的技术标准。

服务内容及要求：2026-2027年度太湖科学城功能片区测绘服务（详见采购文件及乙方的响应文件）

三、测绘范围（包括测区地点、面积、测区地理位置等）

项目服务范围：太湖科学城功能片区范围内机关单位及其下属事业单位【包括：苏州科技城管理委员会、苏州科技城社会事业服务中心、苏州高新区（虎丘区）东渚街道办事处、苏州高新区（虎丘区）东渚街道社会事业服务中心、苏州高新区（虎丘区）东渚街道社区管理中心、苏州高新区（虎丘区）通安镇人民政府、苏州高新区（虎丘区）通安镇社区管理中心、苏州国家高新技术产业开发区镇湖街道办事处等】所建设的高新区范围内的各类规划、土地、房产、工程等测绘项目。

四、测绘内容约定

乙方根据甲方受委托人提出的测量需求，进行多品类专项测绘、数据处理及配套技术服务。包括但不限于对工程测量类【工程测量、地形测量、土方测量、工程纵断面测量、工程横断面测量、极坐标细部点测量、建筑物及构筑物测量、地块界址范围测量、水准测量、建（构）筑物特征点放线测量、平面控制测量、沉降观测、工程验线测量、农房翻建测绘、临时用地复垦方案编制配套测绘、雨污水管道检测测量、管线竣工测量、陀螺仪及导向仪管线测量、管线场地现场核实、管线断面测量、管线放线、地块前期调查】、勘测定界类【常规勘测定界、临时用地地块咨询、临时用地勘测定界、工程拨地测量】、规划指标复核类【日照参数测量、日照分析测算、建设工程建筑面积预测、停车位指标预测、建设工程建筑面积、停车位、绿地率指标预测，以及建设工程规划验收竣工测绘、建筑面积实测、停车位实测、绿地率实测、规划公示配套测绘】、房产测绘类【不动产预测绘、不动产实测绘、安置房面积预算、安置房面积实测、人防工程面积测绘】、地籍测绘类【宗地测量】、数据处理及入库类【征供地及临时用地数据处理与入库、无人机倾斜摄影实景三维模型搭建、无人机数字正射影像图制作、工程制图测绘】其他类等。

乙方在接到甲方委托的测绘任务后，应及时组织人员进行测绘作业，按时、准确地提交测绘成果报告。如果遇到雨雪天气或不可抗拒等因素，承诺工作时限相应延长。

甲方委托时应该提供符合乙方相应项目规定要求的相关资料，并且现场条件符合测绘要求。甲方应保证相关资料真实、合法、有效、完整、准确，如因甲方提供的相关资料存在虚假、违法、无效、不准确等瑕疵情况，造成乙方出具的测绘成果错误，相关责任由甲方自行承担，乙方不承担任何责任。

五、执行主要技术标准

乙方在开展甲方委托的测绘项目时，根据以下要求执行。

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 | 标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《城市测量规范》 | CJJ/T—2011 | 行标 |
| 2 | 《工程测量规范》 | GB50026-2007 | 国标 |
| 3 | 《国家三、四等水准测量规范》 | GB/T12898-2009 | 国标 |
| 4 | 《管线测绘技术规程》 | CH/T6002-2015 | 行标 |
| 5 | 《全球定位系统（GPS）测量规范》 | GB/T18314-2009 | 国标 |
| 6 | 《房产测量规范》第1、2单元 | GB/T17986.1、2-2000 | 国标 |
| 7 | 《房屋面积测算技术规程》 | DGJ32/TJ131-2011 | 省标 |
| 8 | 江苏省城市规划管理技术规定-苏州市实施细则之一“指标核定规则” | 2018年版 | 市标 |
| 9 | 《低空数字航空摄影规范》 | CH/Z 3005-2010 | 行标 |
| 10 | 《航空摄影技术设计规范》 | GB/T19294-2003 | 国标 |

备注：合作过程中遇新规范按照新规范要求执行。

六、测绘成果的约定

乙方向甲方提供符合规定的测绘成果原件。

七、测绘成果准确性约定

乙方提供的测绘成果必须符合相应测绘规范要求，甲方有权组织相关人员对提交的测绘成果进行检查验收。若因乙方原因造成测绘成果错误的，乙方免费对测绘成果进行更改直至达到相应测绘规范的要求。如果还造成甲方损失的，则免收测绘费用并按《中华人民共和国测绘法》的有关规定对甲方进行补偿或赔偿，但是补偿或赔偿金额以所测绘项目测绘成果错误之类别单项测绘服务费金额的2倍为限。

八、测绘服务费

1.测绘服务费依据附表执行。未尽项目按照“国测财字[2002]3号《测绘工程产品价格》、苏价服[2015]20号《江苏省物价局关于降低部分涉房经营服务性收费标准的通知》”执行。

2.成果验收、交付以及费用结算

乙方完成测绘工作后，及时将成果报告交付甲方，甲方应根据法律法规和规章的要求以及合同要求，对成果进行验收。验收时甲方若有意见的应对有关成果提出意见，没有意见的情况下甲方应验收确认合格并出具成果验收交付证明，乙方收到证明后（或者初步结果提报后90天仍未验收的）视为成果交付。

甲方对成果验收合格并接受后，乙方按照第七条约定的收费标准向甲方开具“项目测绘费详单”。双方测绘费按照审计金额结算，审计由甲方自行委托第三方进行。

在服务期内测绘服务费每半年结算一次，服务期限到期未满半年的一次性结清。费用结算时，双方依据测绘费详单和审定单等资料进行汇总和统计。乙方依据双方确认的汇总单开具费用增值税发票。甲方在收到上述增值税发票并核对金额无误后的一个月内一次性支付。

九、测绘活动中委托方义务

1.进入现场实测阶段，甲方应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，保障乙方工作人员的人身安全（包括派员指明危险），并对乙方进场人员的测绘作业提供充分便利的条件。

2.甲方在合同签订同时向乙方如实提交所有有关测量所需资料。甲方如果在乙方测量结果作出前就委托要求、资料变更等原因进行变化的，必须及时准确地书面通知乙方，同时提交相关变更资料。乙方有权要求甲方协助理解变更内容并作好诠释工作，甲方应采取具有签章的书面形式予以诠释。

3.甲方保证按时付费到位，以保证测绘工作的顺利进行。 甲方允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。

十、不可抗力

1.因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当自不可抗力发生后3日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在发出不可抗力通知后7日内提供书面证明。

十一、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

1.甲方违约责任及违约金支付：

1.1在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

1.3甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

2.乙方违约责任及违约金支付：

2.1乙方不能提供服务或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方逾期提供服务的应与甲方协商，甲方仍有需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十二、合同生效及其他

本合同经甲乙双方签字并加盖公章（或合同章）后即生效，生效后需网上备案。

十三、合同的解除

1.除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条和第二款规定及本合同约定的情况外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更及解除本合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响一方有权解除合同。

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后及时书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4.如乙方出现破产或丧失履行合同的能力，拒不配合验收与审计或其他甲方有权解除合同等情形的，甲方有权在任何时候以书面形式通知乙方终止合同并追究乙方违约责任，要求乙方返还已收到的合同款项。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权利。

5.如乙方出现违约行为，且甲方依据约定解除本合同的部分或全部内容的，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应承担购买类似服务所超出的此部分费用。

6.甲方根据本合同约定有权解除合同的，解除合同的通知自送达本合同首部填写的乙方地址后生效；若乙方拒绝签收或显示查无此人而导致解除合同的通知未能被乙方实际签收的，解除合同的通知自退回之日视为送达。

十四、保密

1.乙方对在本合同签订、履行过程中知悉的甲方资料和信息（包括乙方掌握有相关保密信息的事实本身），除甲方明确书面豁免外，均为保密信息。

2.乙方承诺对保密信息之使用仅限于本合同签订与履行的，未经甲方明确书面同意，乙方不得将保密信息用于其他任何范围或场合，不得向任何第三方披露保密信息。

3.本合同履行终止后，乙方应当归还由甲方向其披露的一切保密信息的原始资料及其相关副本或复制品（包括书面的或电子的），乙方返还保密信息资料后，应继续承担并履行其在本合同项下的其他义务。

4.乙方对保密信息未经甲方许可进行披露（包括且不限于故意，过失或疏忽）或有其他违反保密义务的行为，甲方有权解除本合同，且乙方应当按本合同总金额10%的标准向甲方支付泄密违约金，并向甲方及其关联主体赔偿因此受到的全部直接和间接损失。此外，甲方还有权寻求停止侵害的禁令或其他类似的法律救济。

5.无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，乙方都应继续承担保密条款约定的保密义务。承担保密义务的期限为永久。

十五、其他

1.乙方除应为相关人员提供必要的劳动保护条件及支付员工工资和缴纳社会保险外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，乙方在合同期限内发生的一切安全责任事故均由乙方自行负责（保险种类由乙方自行选择）。

2.安全责任：乙方在执行合同规定的任务过程中，应严格执行国家安全生产有关法律法规规定，做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。因乙方履职不合格而发生的任何质量、安全事故，均由乙方承担责任，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

3.甲乙双方因合同发生争议，应在采购代理机构的主持下进行调解协商，协商不成的，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。甲方因处理乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立而产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

4.本合同之附件均为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十六、附则

1.合同份数：本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份，各份具有同等法律效力。

2.本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3.本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等法律效力。

4.未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但需向采购代理机构提交贰份备存。

5.本合同首部载明的地址为甲乙双方认可的相关文件、法律文书送达地址，任何一方如更换地址的，应于更换后3日内书面通知另一方，未通知的一方自行承担法院送达不能等不利后果。

（以下无正文）

六、附件格式

格式1：磋商响应报价表（详见苏采云系统《开标一览表》）

磋商响应报价表

磋商响应单位（盖章）：

| 项目名称 | 项目总价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（大写金额） |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

## 格式2：分项报价明细表

分项报价明细表

| 大类 | 测绘类别 |  | 预估工作量 | 单位 | 响应单价 | 响应总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程类 | 地形测量 |  | 1500000.00 | 平方米 |  |  | 1、带状系数：增加30（15）%，图上宽度≤1分米（1分米＜图上宽度≤2.5分米）的1:500-1:10000比例尺带状地形测绘，按本系数增加价格 2、小面积系数：标准幅价格×1.3，测区面积不足1幅的1:500-1:5000比例尺地形图，按本公式计算价格 3、修测系数：（修测面积/标准面积）×标准幅价格×1.3，1:500-1:2000比例尺地形图修测，按本公式计算价格 4、面积系数：（实际面积-标准面积）/标准面积×0.8，实际图幅面积比标准图幅面积增加（减少）部分，按本系数相应增加（减少）价格 5、每次委托出具报告测量面积小于10000平方米，按10000平方米计算 |
|  | 水下地形测量 |  | 20000 | 平方米 |  |  | 1、带状系数：增加30（15）%，图上宽度≤1分米（1分米＜图上宽度≤2.5分米）的1:500-1:10000比例尺带状地形测绘，按本系数增加价格 2、小面积系数：标准幅价格×1.3，测区面积不足1幅的1:500-1:5000比例尺地形图，按本公式计算价格 3、修测系数：（修测面积/标准面积）×标准幅价格×1.3，1:500-1:2000比例尺地形图修测，按本公式计算价格 4、面积系数：（实际面积-标准面积）/标准面积×0.8，实际图幅面积比标准图幅面积增加（减少）部分，按本系数相应增加（减少）价格 5、每次委托出具报告测量面积小于10000平方米，按10000平方米计算 |
|  | 土方测量 |  | 4000000 | 平方米 |  |  | 1、带状系数：增加30（15）%，图上宽度≤1分米（1分米＜图上宽度≤2.5分米）的1:500-1:10000比例尺带状地形测绘，按本系数增加价格 2、小面积系数：标准幅价格×1.3，测区面积不足1幅的1:500-1:5000比例尺地形图，按本公式计算价格 3、修测系数：（修测面积/标准面积）×标准幅价格×1.3，1:500-1:2000比例尺地形图修测，按本公式计算价格 4、面积系数：（实际面积-标准面积）/标准面积×0.8，实际图幅面积比标准图幅面积增加（减少）部分，按本系数相应增加（减少）价格 5、技术工作费：收费内容项之和×30%（针对土方计算的技术费） 6、每次委托出具报告测量面积小于10000平方米，按10000平方米计算 |
|  | 工程测量（面积测量） |  | 30000 | 平方米 |  |  | 1、带状系数：增加30（15）%，图上宽度≤1分米（1分米＜图上宽度≤2.5分米）的1:500-1:10000比例尺带状地形测绘，按本系数增加价格 2、小面积系数：标准幅价格×1.3，测区面积不足1幅的1:500-1:5000比例尺地形图，按本公式计算价格 3、修测系数：（修测面积/标准面积）×标准幅价格×1.3，1:500-1:2000比例尺地形图修测，按本公式计算价格 4、面积系数：（实际面积-标准面积）/标准面积×0.8，实际图幅面积比标准图幅面积增加（减少）部分，按本系数相应增加（减少）价格 5、每次委托出具报告测量面积小于10000平方米，按10000平方米计算 |
|  | 工程测量（河道纵断面测量） |  | 45 | 公里 |  |  | 按累积长度计费 |
|  | 工程测量（河道横断面测量） |  | 45 | 公里 |  |  | 按累积长度计费 |
|  | 工程测量（道路纵断面测量） |  | 30 | 公里 |  |  | 按累积长度计费 |
|  | 工程测量（道路横断面测量） |  | 30 | 公里 |  |  | 按累积长度计费 |
|  | 工程测量（极坐标细部点测量） |  | 400 | 点 |  |  | 1、含门、窗、树等部件 2、不足70个点，按70个点收取费用 |
|  | 工程测量（建筑物、构筑物、地块界址范围测量） |  | 15 | 件 |  |  | 建筑物平面位置按幢、立面按不同面、结构按层分别计件；构筑物平面位置、长度等按不同类型或不同道路位置或不同自然段数分别计件 |
|  | 水准测量 |  | 80 | 公里 |  |  | 每个点不满2公里的按2公里计算，四等水准 |
|  | 放线测量 （特征点） |  | 30 | 件 |  |  | 4个点为1件，不足1件按1件计算 |
|  | 建筑物放线测量 |  | 30 | 幢 |  |  |  |
|  | 平面控制测量（二级导线） |  | 40 | 点 |  |  |  |
|  | 沉降观测 | 观测 | 300 | 点次 |  |  |  |
|  |  | 布点 | 300 | 点 |  |  |  |
| 工程类 | 验线测量 |  | 10 | 幢 |  |  |  |
|  | 雨水、污水管道检测测量（QV） |  | 10000 | 米 |  |  |  |
|  | 管线 竣工测量 |  | 45 | 公里 |  |  | 每类管线长度不足500米，按500米计算，超过500米的按照实际公里数计算 |
|  | 管线测量（陀螺仪） |  | 35 | 处 |  |  | 1、探明管线通道指定单孔道为一“处” 2、单处顶管按单价计取费用（顶管长度S≤300米） 3、单处顶管按单价+单价*（S-300）/300计取费用（顶管长度S﹥300米） |
|  | 管线测量（导向仪） |  | 5 | 处 |  |  | 1、探明管线通道指定单孔道为一“处” 2、单处顶管按单价计取费用（顶管长度S≤300米） 3、单处顶管按单价+单价*（S-300）/300计取费用（顶管长度S﹥300米） |
|  | 管线场地 | 原管线测绘成果资料现场核实没有变化 | 50 | 公里 |  |  | 每类管线长度不足500米，按500米计算，超过500米的按照实际公里数计算 |
|  |  | 原管线测绘成果资料现场核实有变化 | 20 | 公里 |  |  |  |
|  | 管线断面 |  | 25 | 个断面 |  |  |  |
|  | 管线放线 |  | 20 | 件 |  |  | 4个点为1件，不足1件按1件计算 |
|  | 农房翻建 | 用地审批阶段（工程测量、宗地测量） | 60 | 户 |  |  |  |
|  |  | 建设阶段（验线阶段） | 60 |  |  |  |  |
|  |  | 竣工阶段（竣工、房产面积、地籍报告） | 60 |  |  |  |  |
|  | 临时用地复垦方案 |  | 1 | 份 |  |  |  |
|  | 地块前期调查 |  | 1 | 块 |  |  |  |
| 数据处理类入库类 | 制图测绘 |  | 10 | 人/天 |  |  |  |
|  | 无人机倾斜摄影实景三维模型 |  | 20 | 1万平方米 |  |  |  |
|  | 无人机数字正射影像图 |  | 30 | 1万平方米 |  |  |  |
|  | 征供地临时用地数据处理入库 |  | 900 | 件 |  |  |  |
| 勘测定界类 | 勘测定界 |  | 10000 | 平方米 |  |  | 用地面积小于10000平方米的按照10000平方米计算 |
|  | 地块咨询（含临时用地验线） |  | 5 | 件 |  |  |  |
|  | 临时用地勘测定界 |  | 5 | 件 |  |  |  |
|  | 拨地测量 |  | 250 | 件 |  |  | 每个项目按4个点为1件计算，若单个项目超160个点，则按160点为上限核算。 |
| 规划指标复核类 | 建设工程建筑面积指标预测 |  | 10000 | 平方米 |  |  | 1、按建筑面积收取费用（建筑面积不足8000平方米，按8000平方米计算） 2、涉及变更，按照变化层面积乘以单价进行收费（变更建筑面积不足8000平方米，按8000平方米计算） |
|  | 公示 |  | 5 | 次/处 |  |  |  |
|  | 日照 | 日照参数测量 | 5 | 幢 |  |  | 1、已有建筑及场地的现场实测 2、按幢数收取费用（幢数小于2幢，按2幢收取费用） |
|  |  | 日照分析 | 5 | 幢 |  |  | 1、利用软件进行时间分析 2、按幢数收取费用（幢数小于2幢，按2幢收取费用） 3、涉及变更，按照变更幢数乘以单价进行收费（变更幢数小于2幢，按2幢收取费用） 4、规划各阶段日照报告核对整理按2幢收取成本费用 |
|  | 建设工程停车位指标预测： | 机动车 | 100 | 个 |  |  | 1、机动车位个数不足200个，按200个计算，非机动车位个数不足400个，按400个计算；其中一项达到最低计费基准即可 2、涉及变更，按照变更车位数量乘以单价进行收费（变更机动车位个数不足200个，按200个计算，变更非机动车位个数不足400个，按400个计算）；其中一项达到最低计费基准即可 |
|  |  | 非机动车 | 200 | 个 |  |  |  |
|  | 建设工程绿地率指标预测 |  | 8000 | 平方米 |  |  | 1、按绿地面积收取（绿地面积小于2500平方米的按照2500平方米计算） 2、若项目产生变更，按实际产生的变更绿地面积收取费用（绿地面积小于2500平方米的按照2500平方米计算） |
|  | 建设工程规划验收竣工测绘 |  | 15000 | 平方米 |  |  | 测图范围内用地面积小于12000平方米的按照12000平方米计算 |
|  | 建设工程建筑面积实测 |  | 10000 | 平方米 |  |  | 指建筑面积 |
|  | 建设工程停车位实测 | 机动车 | 200 | 个 |  |  | 1、机动车位个数不足200个，按200个计算，非机动车位个数不足400个，按400个计算；其中一项达到最低计费基准即可 2、涉及变更，按照变更车位数量乘以单价进行收费（变更机动车位个数不足200个，按200个计算，变更非机动车位个数不足400个，按400个计算；其中一项达到最低计费基准即可 |
|  |  | 非机动车 | 400 | 个 |  |  |  |
|  | 建设工程绿地测绘实测 |  | 8000 | 平方米 |  |  | 1、按绿地面积收取（绿地面积小于2500平方米的按照2500平方米计算） 2、若项目产生变更，按实际产生的变更绿地面积收取费用（绿地面积小于2500平方米的按照2500平方米计算） |
| 房产测绘类 | 不动产预测绘 | 新建商品住宅 | 8000 | 平方米 |  |  |  |
|  |  | 工业厂房 | 5000 | 平方米 |  |  |  |
|  |  | 其他房产 | 6000 | 平方米 |  |  |  |
|  | 不动产实测绘 | 新建商品住宅 | 8000 | 平方米 |  |  |  |
|  |  | 工业厂房 | 5000 | 平方米 |  |  |  |
|  |  | 其他房产 | 6000 | 平方米 |  |  |  |
|  | 人防面积测绘 |  | 4000 | 平方米 |  |  |  |
|  | 安置房面积预算 |  | 10000 | 平方米 |  |  |  |
|  | 安置房面积实测 |  | 10000 | 平方米 |  |  |  |
| 地籍测绘类 | 宗地测量 | 分宗 | 10 | 宗 |  |  |  |
|  |  | 地下宗地验收 | 5 | 宗 |  |  | 独立地下室为1宗 |
|  |  | 分割后在建剩余宗地 | 2 | 宗 |  |  |  |
|  |  | 其他类 | 10000 | 平方米 |  |  |  |
| 其他类 | 其他 |  | 10 | 组工作日 |  |  |  |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：“合计金额”与磋商报价表“项目总价”须保持一致，否则以磋商报价表价格为准。可根据需要自行调整。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

## 格式3：关于投标报价合理性的澄清说明（若涉及）

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州惠德普源企业咨询有限公司：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商活动进行响应，对于本公司的响应报价合理性作出说明如下：

响应单位应当根据实际情况自拟答复并根据磋商小组关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据竞争性磋商采购文件第二章“供应商须知”要求，在评标过程中出现供应商“响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的”或者“响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的”或者“响应报价低于采购项目最高限价45%的”或者“磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形”时，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

格式4：

磋商响应函

苏州惠德普源企业咨询有限公司 ：

我方收到贵公司 （采购编号）号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务，总价格及明细见《磋商采购响应报价表》。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后90天。

4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺在该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

7、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交资格。

# 8、如果我方被确定成交，我方愿意在签订合同时按规定的收费标准支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

9、与本磋商有关的通讯地址：

单位： 联系人：

地址： 邮政编码：

联系电话：                           电子邮箱：

供应商名称：（单位盖章）

供应商法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：     年     月     日

## 格式5：项目实施方案（请响应单位自拟）

## 格式6：偏离表

偏离表（技术、服务、商务）

| 序号 | 采购服务要求 | 响应内容 | 偏离说明 （正偏离、负偏离、无偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 格式7：服务人员名单

服务人员名单

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 格式8：承诺函

类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：附合同复印件。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 格式9：

供应商关于资格的声明函

采购编号：

苏州惠德普源企业咨询有限公司：

我公司愿参加本次（项目名称）竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式10：

法人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（响应单位名称）的法定代表人，现授权委托（响应单位名称）的（姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州惠德普源企业咨询有限公司组织实施的编号为                   号的采购活动。被授权人在磋商、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

响应单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字）

日期：    年    月     日

格式11：

供应商情况表

年   月   日

| 单位名称 （盖章） |  |  |  |  | 注册号 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  | 传真 |  |  |
| 一、单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、单 位 概 况 | 职工总数 |  |  |  |  | 其中：中级职称人员 |  |  |  |  |
|  | 资产总计： 万元；资产净值： 万元；股东权益： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业面积（含厂房面积）： M2，产权： M2，租： M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销（零）售额： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现利润： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主 要 业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式12：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的规定，本公司（联合体）参加苏州科技城管理委员会的2026-2027年度太湖科学城功能片区测绘服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 2026-2027年度太湖科学城功能片区测绘服务，属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员       人，营业收入为             万元，资产总额为       万元，属于      企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员        人，营业收入为             万元，资产总额为          万元，属于    企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：（盖章）

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件三、采购需求规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式13：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州惠德普源企业咨询有限公司单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

# 日  期：

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.成交单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 格式14：响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与响应供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

（全文完）