竞争性谈判文件

项目名称：通州区2026年拟出让经营性地块考古调查勘探项目采购项目编号：JSZC-320612-YCZJ-T2026-0012

采购单位：南通市通州区土地储备中心

代理机构：江苏永诚工程造价事务所有限公司

2025年5月7日

竞争性谈判文件备案表

采购代理：(盖章) 编制人： 日 期：

采购人：(盖章) 单位审核人（签字）： 日 期：

# 总 目 录

第一章  采购邀请

第二章  谈判须知

第三章  合同条款及格式

第四章  项目需求

第五章  评审方法和评审标准

第六章  响应文件的组成和格式

第一章 采购邀请

受南通市通州区土地储备中心的委托，对通州区2026年拟出让经营性地块考古调查勘探项目采购实施政府采购，本次采购采用邀请竞争性谈判方式。

一、项目基本情况

1.项目名称：通州区2026年拟出让经营性地块考古调查勘探项目采购

2.采购方式：竞争性谈判

3.预算金额：本项目预算金额92.8万元。

最高限价：单价3元/平方米。响应报价超过最高限价的为无效谈判响应文件。

服务总价款按照2026年实际开展考古调查勘探面积乘以单价计算。

4.采购需求：区土地储备中心对全区2026年拟出让经营性土地考古调查勘探项目进行采购（不包括高新区），调查面积约500亩。具体服务内容包括对现状、规划以及特点进行初步分析，确定论证范围、论证内容和要求，编制论证工作方案。通过现场测试、资料收集和处理，开展论证分析，编制文物资源区域评估报告，给出论证结论。形成的最终调查报告，需通过省文物行政部门组织的专家验收，获得文物保护意见，同时还应开展后期服务，包括论证报告结论的应用解释、与其他评价报告结论的衔接等，具体详见项目需求。

5.服务期限：一年。单个项目经双方确认符合调查勘探条件的，签订委托协议明确地块坐落、面积、成果资料的提交期限、款项支付等内容，其中占地面积在5万平方米以内（含5万平方米）的，须在30个日历日内完成调查勘探，5万平方米以上的，每增加3000平方米时限延长1个日历日。若遇强对流天气、暴雨等情形，工期相应顺延，乙方需及时以书面形式向甲方报备，经甲方确认后作为顺延工期的依据。考古调查勘探结束后10个日历日内完成考古调查勘探工作报告。

6.服务标准：在取得相关项目考古调查勘探工作批复的前提下，按文物行政部门的规范和要求，在规定的时间内完成考古调查勘探工作、完成考古调查勘探工作报告，提交的工作报告需通过省文物行政部门组织的专家验收，同时取得对应项目的文物保护意见。

7.本项目不接受联合体参与谈判。

8.本项目不接受进口产品参与谈判。

二、申请人的资格要求：

1、供应商应具备相关法律法规规定的条件，且符合、承认并承诺履行采购文件各项规定的国内法人、其他组织或拥有中国公民身份的自然人（不包括在港澳台地区注册成立的法人、其它组织）

2、具有独立承担民事责任的能力；

3、响应单位必须具有有效的营业执照等证明文件；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5、在全国范围内没有被暂停投标并在公示期内或无不良行为记录(俗称黑名单)且在公示期内。

6、①供应商须具备国家文物部门颁发的考古发掘资质证书。

②项目负责人具备国家文物局颁发的考古发掘领队证书。

7、资格审查文件中的内容没有失实或者弄虚作假，若提供虚假材料的，将按照相关法律法规进行处理。

8、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、和国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）列为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录、严重违法失信企业名单；

9、不接受单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参与同一项目响应；

10、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同包段中同时参加谈判，一经发现，将视同围标处理；

三、获取采购文件

1.时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日。

2.方式：邮箱获取。

四、响应文件提交

1.截止时间：2026年6月5日14点00分（北京时间）

2.地点：南通市通州区政务中心三楼3051室（南通市通州区碧华路197号）。

五、邀请单位

浙江大学、南京大学（不接受其他单位投标）。

六、其他补充事宜

1.本项目不收取谈判保证金。

2.本项目不需二次报价，报价函中报价即为最后报价。

七、本次竞争性谈判联系方式

1.采购人信息

名  称：南通市通州区土地储备中心

联系人：朱先生

联系方式：0513-81695568

2.采购代理信息

名  称：江苏永诚工程造价事务所有限公司

联系人：姜先生、徐先生

联系方式：18061753091、0513-86546409

八、其他

1.潜在供应商对竞争性谈判文件的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

2.谈判响应文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：2份

3.本次谈判采购不收取谈判保证金。

4.本项目不收取标书工本费。

5.本次采购项目无需提供最终报价。

第二章  谈判须知

# （参加竞争性谈判的供应商以下简称“谈判供应商”）

一、总    则

1、适用范围

1.1 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）仅适用此项目。

1.2本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性谈判的方式。

3、合格的谈判供应商

3.1满足本谈判文件“采购邀请”中合格谈判供应商资格要求的规定。

3.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

4、参加谈判费用

4.1 参加谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目代理费以区自规局招标确定的金额为：2500元，包含在报价中，响应报价时综合考虑,由成交单位成交后支付。

4.3 本项目不收取标书工本费。

5、谈判文件的约束力

供应商一旦下载了本谈判文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为自竞争性谈判公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、谈判文件的澄清及修改

6.1任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间3个工作日前按采购邀请中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理。提交首次响应文件截止之日前，采购人或采购代理可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商。不足3个工作日的，采购人或采购代理应当顺延提交首次响应文件截止时间。

二 、谈判响应文件的编制及保证金收取

1、谈判响应文件份数和签署

1.1 参加谈判供应商应严格按照竞争性谈判采购邀请要求准备谈判响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，除谈判文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖谈判供应商公章。本谈判文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除谈判供应商对错处做必要修改外，谈判响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与采购代理及采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。谈判文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加谈判供应商资格的文件证明

3.1谈判供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2谈判供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3谈判供应商应填写并提交谈判文件所附的“资格证明文件”。

- 谈判响应报价

4.1本次采购项目无需提供最终报价。

4.2 标的物

详见项目需求。

4.3 有关费用处理

本次采购谈判供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用（包含人员工资、社保、公积金、出车补贴、里程补贴、加班费、高温费、安全考核奖金、服装费、行政办公费用、管理费、税金等及其他国家规定的其他必须缴纳的相关费用），本谈判文件中另有规定的除外。

4.4 其它费用处理

谈判文件未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

4.6谈判响应报价表上的价格应按谈判文件规定填写。

5、谈判保证金（本项目不收取谈判保证金）

5.1谈判保证金是为了保护采购人免遭因谈判供应商的行为而蒙受的损失，采购人因谈判供应商的行为受到损害时，采购人或采购代理可根据相关规定处理。

5.2参加谈判采购所需交纳的保证金必须是人民币，谈判保证金的交纳形式见竞争性谈判采购邀请。

5.3在谈判时，对在谈判响应文件递交截止时间以前未按谈判文件要求提交谈判保证金的响应文件，采购人或采购代理将视其为无效响应文件而予以拒绝。

5.4未成交供应商的谈判保证金，当场退还。

5.5成交供应商的谈判保证金，可转为履约保证金,按多退少补的原则。

5.6下列任何情况发生时，谈判保证金不予退还：

（1）谈判供应商在谈判有效期内无正当理由撤回其谈判响应文件或者在谈判过程中无正当理由退出谈判活动；

（2）提供虚假材料谋取成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

三 、谈判响应文件的递交

1.1响应文件二部分内容（资格审查文件、商务标文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆。报价文件不得出现于其他谈判文件中。

1.2响应文件每一部分内容均须提供“一正、二副”纸质响应文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

1.3纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

1.4响应文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

1.5递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商上传谈判文件，即视为已响应参加政府采购活动。

友情提醒：采购人将拒绝接收未按照谈判文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。如果供应商无故不到现场递交纸质谈判文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》第九条的规定，将被列作一般失信行为。

2、响应文件开启时间

2.1采购人或采购代理收到响应文件的时间不得迟于本谈判文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购人或采购代理可通过修改谈判文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，谈判供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的谈判响应文件

3.1采购人或采购代理将拒绝在其规定的响应文件接收截止时间后接收谈判响应文件。

4、谈判响应文件的修改和撤回

4.1谈判供应商在递交谈判响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2谈判供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3谈判供应商在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

四、谈判与评审

1、谈判仪式

1.1采购人或采购代理将在采购公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式，仪式由采购人或采购代理主持，供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、谈判小组

2.1 谈判开始仪式结束后，采购人或采购代理将立即组织谈判小组进行评审、谈判。

2.2 谈判小组由政府采购评审专家、采购人代表等组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3谈判小组应以科学、公正的态度参加评审、谈判工作并推荐成交候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

2.4谈判小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

3、评审过程的保密与公正

3.1谈判开始仪式结束后，直至向成交的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的有关资料以及推荐建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.2在评审过程中，如果供应商试图向采购人和采购代理和参与评审的人员施加任何影响，都将会导致其谈判响应文件被拒绝。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到谈判小组要求的供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份谈判响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的谈判响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为未实质性响应谈判文件的响应文件的情形

（1） 未按要求交纳谈判保证金的；

（2） 未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3） 供应商在报价时采用选择性报价；

（4） 供应商不符合采购文件中规定的合格谈判供应商资格要求的；

（5） 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

（6） 其他法律、法规及本采购文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

（7）供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重失信行为记录名单；

5.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其谈判响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加谈判时，谈判中在其他条件合格的前提下，选取报价最低的供应商参加谈判报价，其他供应商作为无效谈判响应处理。（本项目不涉及）

6、谈判程序及成交原则

6.1谈判程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。

6.1.3谈判供应商未在谈判小组规定的时间内完成最终报价的视为放弃谈判，其谈判响应按无效响应处理。最终报价须由谈判供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人或采购代理将退还退出谈判的供应商的谈判保证金。（本项目响应文件内报价即为最终报价，不涉及）

6.2 成交原则

6.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。（公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交谈判响应文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照本办法第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理机构应当根据采购文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认。符合本款情形的，供应商最低数量可以为两家。）

（4）因重大变故，采购任务取消的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1谈判小组根据本采购文件规定评审办法、原始谈判记录和谈判结果，编写评审报告，推荐成交候选人。

1.2采购人根据谈判小组推荐的成交候选人确定成交供应商。

成交结果确定后，采购人或采购代理将向成交供应商发出成交通知书。供应商自行前往交易中心领取，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购人或采购代理工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购人或采购代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

对项目需求部分以外内容的质疑，潜在供应商应向采购人或采购代理提出，由采购人或采购代理负责答复。

2.2供应商认为谈判文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4采购代理及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收单位为江苏永诚工程造价事务所有限公司，地址：南通市通州区世纪大道198号财富中心903室，联系人：姜先生，联系方式：0513-86546405、18061753091

采购人质疑接收人：朱先生，联系地址：南通市通州区土地储备中心，联系电话：0513-81695568。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 采购文件、成交供应商的谈判响应文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品及其他相关服务进行转包，也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金（本项目不收取）

本项目履约保证金的数额为合同价的/。履约保证金在签订合同前缴纳，合同履行结束后退还。履约保证金以转账或电汇方式缴至采购人账户，逾期视为乙方自动放弃成交资格，采购人有权按照相关程序另行确定成交供应商。

履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果成交供应商未按照规定缴纳，采购人有权取消本次采购成交决定。

履约保证金的退还：合同期满后，成交供应商凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明，前往采购人处办理保证金退还手续。履约保证金未如期归还，给乙方造成损失，由甲方承担。采购人拖延退还履约保证金，由采购人按应退履约保证金总价款同期银行贷款利率承担违约责任。

第三章  合同条款及格式

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：通州区2026年拟出让经营性地块考古调查勘探项目采购

甲方： 南通市通州区土地储备中心

乙方：

签订地：

签订日期：       年       月      日

年    月    日， 南通市通州区土地储备中心 以  公开采购  对 通州区2026年拟出让经营性地块考古调查勘探项目采购 项目进行了采购。经（相关评定主体名称）评定，（成交供应商名称） 为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  南通市通州区土地储备中心 (以下简称：甲方)和   （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 标的

1.2.1 标的名称：考古调查勘探服务；

1.2.2 标的数量：通州区2026年实际开展考古调查勘探面积；

1.2.3 标的质量：在取得相关项目考古调查勘探工作批复的前提下，按文物行政部门的规范和要求，在约定的时间内完成考古调查勘探工作、完成考古调查勘探工作报告，提交的工作报告需通过省文物行政部门组织的专家验收，同时取得对应项目的文物保护意见。

# 1.3 价款

本合同单价为：￥           元/平方米（大写：                 元人民币每平方米）。

本合同总价款按照2026年实际开展考古调查勘探面积乘以单价计算。在主合同的基础上，甲乙双方按地块签订委托协议作为重要的付款依据，明确考古调查勘探地块坐落、面积、成果资料的提交期限、款项支付等内容。

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：乙方工作成果通过省文物行政部门组织的专家验收，并取得文物保护意见后60日内，甲方一次性支付服务价款。

1.4.2 发票开具方式：乙方申请支付款项前应提供税务部门开具的正式发票，否则甲方有权拒付且不承担任何违约责任。

# 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限： 一年 。单个项目经双方确认符合调查勘探条件的，签订委托协议明确调查勘探时限，其中占地面积在5万平方米以内（含5万平方米）的，须在30个日历日内完成调查勘探，5万平方米以上的，每增加3000平方米时限延长1个日历日。若遇强对流天气、暴雨等情形，工期相应顺延，乙方需及时以书面形式向甲方报备，经甲方确认后作为顺延工期的依据。考古调查勘探结束后10个日历日内完成考古调查勘探工作报告。

1.5.2 履行地点： 南通市通州区 ；

1.5.3 履行方式： 现场履行 。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.5%计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的1%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  2  种方式解决：

1.7.1 将争议提交南通仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向 南通市通州区人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：（盖单位章）                        乙方：（盖单位章）

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权  本项目不涉及

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.5 结算方式和付款条件

# 按本合同条款第一部分“合同书”执行。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

# 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务不得转让和分包。

# 2.11 不可抗力

2.11.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同；

2.11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明；

2.11.3 不可抗力事件延续10天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

# 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.15 项目验收

2.15.1项目完成后，由采购人申请、省市文物行政部门组织专家组进行项目验收。若项目未能通过江苏省文物局验收而导致的整改、补勘探等系列工作责任和经费均由供应商负责，直至按合同约定完成本项目的采购任务并被专业机构认定有效。

2.15.2验收内容和标准参考《考古勘探工作规程（试行）》，主要有以下内容。

1.工地现场工作完成面积范围是否全部到位，有无遗漏；

2.工作方法、程序、记录及资料是否符合规范；

3.勘探工作的探洞密度、深度是否符合专业要求；

4.地层与遗迹现象分析判断是否科学准确（误差率小于10%）；

5.文字记录、图纸、影像资料是否详细齐全，并按单元归档；

6.照片资料是否清晰、齐全、规范（探洞照、遗迹照、局部照、全景照等），并按单元归档；

7.测量记录资料是否准确规范，并按单元归档；

8.工作报告编写是否符合规范要求，内容是否全面；

9.队伍是否遵纪守法，有无安全事故和延误工期现象，有无其他违规违纪问题。

# 2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的甲乙双方相关地址及方式发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于7个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.18 履约保证金

本项目不涉及履约保证金。

2.19 合同份数

本合同一式陆份，甲、乙双方各执贰份，其他送有关部门，每份均具有同等法律效力。

附件：

（1）安全协议书

考古发掘工作安全协议书是为确保考古工作遵循“安全第一，预防为主”的原则，规范考古发掘工地的安全管理制度，使考古发掘安全管理工作做到标准化与规范化，提高考古工地人员的安全意识，确保考古发掘工作的项目安全、人员安全、文物安全，防止和避免因工作失误和安全措施不到位诱发的责任事故。

经双方友好协商，签订安全协议如下：

一、供应商必须依据国家有关法律法规建立健全考古项目的安全制度和操作规范、工作规范，负责对所属人员进行项目安全教育，使其了解文物保护法及相关操作规程、规范，并随时接受采购人和文物行政管理部门的安全监督、检查及抽查工作。

二、供应商在考古工作过程中，必须严格遵守土地建设方及采购人对考古现场的安全指挥。供应商对土地建设方及采购人提出的违反操作规程及安全的要求有权拒绝。

三、考古发掘工作完成后，供应商应及时将相关资料如数移交采购人保管，不得损坏或遗失。

四、供应商必须重视消防工作、建立严格的用火用电制度。室内不得使用明火，住人房间不得使用蜂窝煤炉取暖，电器要符合国家规定标准，不得使用危险电器及易燃易爆物品。由于供应商人员违规操作、违章用电、用煤及煤气而引起的一切事故由供应商负责。

五、考古发掘安全工作要做到全天候、全方位专人值守、巡逻，直至工作结束。严禁空岗、漏岗、酗酒滋事等现象的发生。供应商值班人员应具有认真负责的态度和处理偷盗、火灾及其他突发事件的能力。由于供应商值守、巡逻人员玩忽职守或不当行为所造成的一切后果由供应商负责承担。

六、供应商项目、生活范围内的人员和财产安全由供应商自行负责。

七、供应商应保障所属人员的劳动安全，自备必要的劳动防护用品，防止因自然、气候环境突变引起的各项事故。由供应商不具备劳动安全条件所引发的事故由供应商自行负责。

八、供应商人员出现生病、工伤情况由供应商自行解决和负责。

九、本协议一式伍份，甲、乙双方各执二份，相关部门一份。经双方代表签字盖章后生效，未尽事宜，双方再行具体协商解决。

甲方（采购人）：（盖章）	             乙方（供应商）：（盖章）

法定代表人或授权委托人                法定代表人或授权委托人

(签字或印鉴)：	                    (签字或印鉴)：

联系电话：	                            联系电话：

日期：	                               日期：

（2）廉政协议

为了贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和国家及南通市有关廉政建设的法律法规，加强项目实施中的党风廉政建设，保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，保证项目实施优质高效、健康有序地进行，（以下简称“采购人”），就（项目名称）与（以下简称“供应商”）订立如下协议：

一、双方约定

1.双方应共同遵守国家和省、市以及行政主管部门关于党风廉政建设的各项规定。

2.双方应认真执行约定的合同文件，自觉按合同办事。

3.除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反项目实施管理规章制度的不正当交易。

4.双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。

5.双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

6.双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

二、采购人在廉政建设方面的责任

1.采购人及其工作人员不得以任何形式向供应商索要和收受回扣。

2.采购人及其工作人员不得接受供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不得在供应商处报销任何应由个人支付的费用。

3.采购人工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

4.采购人及其工作人员不得要求或者接受供应商为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。

5.采购人工作人员不得在家里或宿舍接待供应商有关项目事项询访。

三、供应商在廉政建设方面的责任

1.供应商不得以任何理由向采购人工作人员行贿或馈赠礼品。

2.供应商不得以任何名义为采购人及其工作人员报支需由其个人支付的任何费用。

3.供应商不得以任何理由邀请采购人工作人员参加由公款支付的娱乐性活动。

4.供应商不得为采购人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

5.供应商人员不得到采购人人员家里或宿舍里询访有关项目实施事项。

四、违约责任

1.采购人有违反约定的，除按采购人单位的廉政建设规定和有关行业规定处罚外，另外需承担违约金1000元和5000元；给供应商单位造成损失的，应予以赔偿。

2.供应商有违反约定的，除按供应商单位的廉政建设规定和有关行业规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予合同价款1%至5%（最高不超过合同价款的5%）的违约金或采购人将报请行政主管部门给予供应商1—3年内不得进入政府采购活动的处罚。

五、对监督的约定

双方约定：本协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行，由采购人或上级单位的纪检监察机关，约请供应商或供应商上级单位的纪检监察机关对本协议执行情况的检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见，执行协议第四条所规定的处罚。

本协议作为项目合同的附件，与项目合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

本协议一式伍份，甲、乙双方各执二份，相关部门一份。

采购人：（公  章）                         供应商：（公  章）

法定代表人或授权委托人              法定代表人或授权委托人

(签字或印鉴)：	                   (签字或印鉴)：

联系电话：	                           联系电话：

日期：	                              日期：

注：采购人保留调整合同条款的权利。

第四章  项目需求

项目属性：服务类项目。

一、项目概述

根据区政府要求，由区土地储备中心负责开展全区2026年拟出让经营性土地考古调查勘探项目采购（不包括高新区），调查面积约500亩。具体服务内容包括对现状、规划以及特点进行初步分析，确定论证范围、论证内容和要求，编制论证工作方案。通过现场测试、资料收集和处理，开展论证分析，编制文物资源区域评估报告，给出论证结论。形成的最终调查报告，需通过省文物行政部门组织的审核，获得最终批复，同时还应开展后期服务，包括论证报告结论的应用解释、与其他评价报告结论的衔接等。

二、服务标准

1.勘探工作必须按照国家文物局颁布的《考古勘探工作规程（试行）》以及江苏省和南通市文物行政部门的要求进行，所有的勘探成果需科学规范、精确记录。

2.勘探人员在不违反安全操作规范的前提下，须按照双方签订的合同和协议的约定开展考古调查勘探工作，如调查勘探不符合约定的，造成的一切损失由供应商承担。

3.现场勘探所需工具及设备由供应商自行配备，采购人不提供。

4.勘探工作发现的遗迹必须用RTK 进行测量地理坐标点，并进行精确标注。

5.勘探工作报告须包括项目地块勘探分区图、勘探平剖面图、勘探记录、探孔记录、勘探现场及重要探孔土样照片、影像及勘探遗迹分布图等相关资料。

6.项目勘探工作结束后，应向采购人提供照片、文字档案资料、图纸、《考古调查勘探工作报告》A4 纸双面胶装印制文本6 套、电子资料1 套。

7.供应商应遵守采购人的保密规定，不得擅自向第三方泄露，介绍工地情况，不得私自保管和泄露考古资料，所有的工作成果及报告须严格保密。

8.勘探服务人员应熟悉《中华人民共和国文物保护法》的有关规定，不得私留截留、保管、倒卖工地上发现的古代文物和标本，一经发现，采购人有权终止合同，并依法追究当事人及连带供应商法律责任。

9.供应商要及时响应采购人的考古调查勘探需求。在省文物行政部门同意开展考古调查勘探批复下来以后，供应商要及时与采购人对接，确认考古场地条件，按照约定的要求自行配备组织相关人员进场。场地具备条件包括：地表面建筑物已经拆除；地表面硬化面已经去除；地表面垃圾已经和其它障碍物已经清除；地块范围明确，已无权属纠纷。

三、服务要求

1.供应商除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；

2.供应商自觉接受采购人的监督管理。

3.供应商自备驻地到考古调查勘探现场的交通工具，负责本公司工作人员管理和人员安全，工作人员食宿自理。

4.供应商自行协调勘探区域的临时用地问题，临时占地款等其他相关费用全部自理。

5.供应商须遵守采购人的保密规定，不得私自保管或向第三方泄露项目情况和考古资料，所有的工作成果及报告须严格保密。

6.供应商的项目成员应熟悉《中华人民共和国文物保护法》的有关规定，不得私留截留、保管、倒卖工地上出土的古代文物和标本。一经发现，采购人有权终止合同，并依法追究当事人及成交供应商的连带法律责任。

7.拟派项目负责人须全程在工作现场指挥考古工作的实施，接受市级文物行政相关部门的指导与监督，及时采取有效的措施。

四、验收方案

（一）项目完成后，由采购人申请、省市文物行政部门组织专家组进行项目验收。若项目未能通过江苏省文物局验收而导致的整改、补勘探等系列工作责任和经费均由供应商负责，直至按合同约定完成本项目的采购任务并被专业机构认定有效。

（二）验收内容和标准参考《考古勘探工作规程（试行）》，主要有以下内容。

1.工地现场工作完成面积范围是否全部到位，有无遗漏；

2.工作方法、程序、记录及资料是否符合规范；

3.勘探工作的探洞密度、深度是否符合专业要求；

4.地层与遗迹现象分析判断是否科学准确（误差率小于10%）；

5.文字记录、图纸、影像资料是否详细齐全，并按单元归档；

6.照片资料是否清晰、齐全、规范（探洞照、遗迹照、局部照、全景照等），并按单元归档；

7.测量记录资料是否准确规范，并按单元归档；

8.工作报告编写是否符合规范要求，内容是否全面；

9.队伍是否遵纪守法，有无安全事故和延误工期现象，有无其他违规违纪问题。

五、服务时间

1.服务期限：一年。

2.单个项目经双方确认符合调查勘探条件的，签订委托协议明确调查勘探时限，其中占地面积在5万平方米以内（含5万平方米）的，须在30个日历日内完成调查勘探，5万平方米以上的，每增加3000平方米时限延长1个日历日。若遇强对流天气、暴雨等情形，工期相应顺延，乙方需及时以书面形式向甲方报备，经甲方确认后作为顺延工期的依据。考古调查勘探结束后10个日历日内完成考古调查勘探工作报告。

六、质量要求

1.质量要求：在取得相关项目考古调查勘探工作批复的前提下，按文物行政部门的规范和要求，在规定的时间内完成考古调查勘探工作、完成考古调查勘探工作报告，提交的工作报告需通过省文物行政部门组织的专家验收，同时取得对应项目的文物保护意见。

七、费用包含

1.本合同价包括完成本次采购范围内全部工作内容所需的所有费用。乙方应充分勘察现场，中标后不得对施工现场提任何要求，现场道路、河塘等勘探必要条件由乙方自行完善，费用均包含在合同价中，不再另行增加。其中应包括但不限于自接受项目委托至提交成果的全部费用，包括收集资料费、核查费、人工费（含周末及节假日加班费）、交通费、办公设备费、专家评审、食宿费、保险费、税金、利润等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即服务周期结束前的所有费用且包含响应谈判文件采购要求的所有费用。本合同期间服务单价价款不变。

八、付款条件

1.乙方工作成果通过省文物行政部门组织的专家验收，并取得文物保护意见后60日内，甲方一次性支付服务价款。

2.乙方申请支付款项前应提供税务部门开具的正式发票，否则甲方有权拒付且不承担任何违约责任。

第五章 评审方法和评审标准

一、采购人组织谈判活动

1、成立竞争性谈判小组。竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。

采用竞争性谈判的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2、竞争性谈判小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，谈判小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性谈判小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、采购人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、评审程序、内容

1、谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

3、在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

谈判文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案。

市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交报价的供应商可以是2家。

4、本次采购项目无需提供二轮报价，响应文件内报价即为最终报价。

谈判时间由谈判小组掌握。

三、评审方法-最低评标价法

经谈判确定最终采购需求和提交报价的供应商后，由谈判小组采用最低评标价法对提交报价的供应商的响应文件和报价进行评分。

最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且按报价评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、要求的保证金是否已提供；

2、网上是否上传响应文件;

3、供应商资格是否符合;

4、响应文件是否完整；

5、响应文件是否恰当地签署；

6、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

7、是否有计算错误。

（二）误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

2、未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的；

3、不具备谈判文件中规定的资格要求的；

4、响应报价超出预算的；

5、不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，谈判失败

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经谈判小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

- 评审标准

# （一）资格审查文件

（1）法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及授权委托人身份证复印件（如有授权，格式见附件）；

（3）供应商的营业执照（复印件加盖单位公章）；

（4）供应商须具备国家文物部门颁发的考古发掘资质证书（复印件加盖单位公章）；

（5）项目负责人具备国家文物局颁发的考古发掘领队证书（复印件加盖单位公章）；

（6）供应商符合规定条件的声明函（格式见附件）；

（7）承诺书（格式见附件）。

# （二）商务标文件

2.1.响应函；

2.2.分项报价表；

本次项目最高限价为3元/平方米，超过限价作无效响应处理。

价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性谈判文件要求且响应报价不得低于市场合理价的最低报价为评标基准价，其价格分为满分，低于市场合理最低价的报价不得分。其他供应商的价格分别按照下列公式计算（小数点保留两位）：

报价得分 =（评标基准价/报价）×100%×100

竞争性谈判小组工作组计算的分值经复核无误后为定值。

最终以各供应商谈判响应文件的最后价格得分的高低排出次序，得分最高的为第一名，得分次高的为第二名，如此类推。如果报价得分相同时，则用抽签的方式确定得分相同的供应商的排名次序。

确定成交人

（1）竞争性谈判小组将向采购人推荐评标最后综合得分最高的前三名供应商为成交候选人，并标明排列顺序；

（2）由竞争性谈判小组根据成交候选人排序确定第一成交候选人为成交供应商。

（3）成交供应商放弃成交，因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约担保而在规定期限内未能提交的，采购人将按规定取消成交供应商资格。

第六章  响应文件的组成和格式

竞争性谈判响应文件

（资格审查材料/商务标）

项 目 名 称：

采购单位：

谈判供应商名称：

日       期：

响应声明函

致：     （采购人）      ：

  - 我方承诺完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。

  - 我方承诺信用记录中未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中华人民共和国最高人民法院网站（http://www.court.gov.cn）等渠道列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被中华人民共和国应急管理部网站（http://www.chinasafety.gov.cn）等渠道列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”， 未被国家税务总局网站（http://hd.chinatax.gov.cn/xxk）等渠道列入税收违法黑名单，未被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台（http://www.ggzy.gov.cn）等渠道列入黑名单，否则，可将我方的谈判响应文件按照无效谈判响应文件处理。

  - 我方承诺参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，可将我方的谈判响应文件按照无效谈判响应文件处理。

  - 我方承诺按照本项目竞争性谈判文件和相关技术标准的条件，提供货物及相关服务，并承担因货物质量或服务等引起的一切责任。

  - 我方对本项目竞争性谈判文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对竞争性谈判文件存在误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。

  - 我方谈判响应文件有效期为自开标日起60天，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。

  - 我方承诺接受竞争性谈判文件规定的付款方式。

  - 我方谈判响应文件和你方的成交通知书、竞争性谈判文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若竞争性谈判文件存在要求，而本谈判响应文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受竞争性谈判文件的有关约束，并同意将竞争性谈判文件对供应商的要求作为供应商合同义务的组成部分。

  - 我方承诺谈判响应文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，所提交的营业执照已依法向登记管理机关报送相应的年度报告并予以公示（或所提交的《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》已通过登记管理机关的年度检查），不存在任何虚假之处，否则，可将我方的谈判响应文件按照无效谈判响应文件处理，即使我方中标，中标结果无效，对于因此给其他供应商及你方造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

  - 我方委托授权(姓名：身份证号:_________，联系电话________：)作为我方的代理人参加本项目投标，负责提交谈判响应文件以及其它相关资料，参加开标，接受质询并予以澄清，签署、接受招投标过程中的各种法律文件，办理投标过程中的其他相关事务。

  - 我方承诺将严格遵守相关法律法规，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。

单位负责人（签字并印鉴）：

供应商公章：

日期：

法定代表人身份证明书

（采购人）：

我公司法定代表人参加贵单位组织的       （采购项目名称)   项目竞争性谈判采购活动，全权代表我公司处理竞争性谈判的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）                               法定代表人（签字）

年  月  日                                    年  月  日

附法定代表人身份证复印件正反两面（并加盖公章）
授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        （项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

法定代表人（签字或印鉴）：___________________________

地址：_____________________________________

日期：

附被授权人的身份证复印件正反两面（并加盖公章）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

投  标  人（盖公章）：

法定代表人（签字并印鉴）：

年月日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投  标  人（盖公章）：

法定代表人（签字并印鉴）：

年月日

# 谈判响应函

致：（采购人）

根据贵方的       号谈判文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的谈判有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的谈判保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守谈判文件中要求的收费项目和标准。

8.与本谈判采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

供应商免缴投标保证金信用承诺书

致：(采购人名称)

我公司承诺如下：

1.我公司承诺：我公司自愿使用信用承诺书作为免缴投标保证金证明，并自行承担相关责任和风险。

2.我公司近3年承建的项目未发生安全事故，近3年无不良信用信息记录。

3.我公司将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规和规章。如果存在采购文件约定的谈判保证金不予退还的情形，将于收到采购人书面通知7日内将采购文件约定的投标保证金足额缴纳至采购人指定账户。未按规定足额缴纳的，自愿接受以下处理，且不提出任何异议。

(1)列入失信行为记录，自记录之日起至保证金兑付之日止，参与省内其他公共资源交易活动的均以现金方式从供应商法人基本存款账户缴纳投标保证金，否则视同未提交投标保证金。

(2)采购人依法提起诉讼的，相关诉讼费用由我公司承担，各地公共资源交易中心、采购人有权暂缓退付我公司以现金方式缴纳的其他项目保证金，并协助法院执行。

我公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司愿意承担相关法律法规的全部责任。

供应商：(盖单位章)

法定代表人：(签字或印鉴)

日期：     年  月  日

## 响应函

致：（采购人）

依据贵单位项目的采购文件，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的谈判，全权处理本次谈判的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我单位愿意按照竞争性谈判文件的一切要求，愿以人民币（大写）元/平方米；（小写）元/平方米完成本项目的全部内容。

2、本项目响应有效期为自开启之日起60天。

3、同意并接受竞争性谈判文件的各项要求，遵守竞争性谈判文件中的各项规定，按竞争性谈判文件的要求提供报价。

4、我公司已经详细阅读了全部竞争性谈判文件及其附件，我方已完全清晰理解竞争性谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

5、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

6、我公司承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

7、我公司尊重评审小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

8、一旦我方成交,我方将根据竞争性谈判文件的要求和响应文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成服务。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或印鉴：

年月日

质疑函范本

# 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

# 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

# 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

# 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。