江苏省新能源地质调查大队

苏北城乡建设“双碳”先导区“地热+”多能互补利用示范项目RYG-1地热井钻探外协

招标文件

项目编号：JSTCC26003103544

（JSZC-320000-JITC-G2026-0149）

采购人：江苏省新能源地质调查大队

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

2026年5月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  政府采购合同条款及格式	20

第四章  采购需求	20

第五章  评标方法与评标标准	29

第六章  投标文件格式	34

第一章  招标公告

项目概况

江苏省新能源地质调查大队苏北城乡建设“双碳”先导区“地热+”多能互补利用示范项目RYG-1地热井钻探外协的潜在投标人应在“江苏省政府采购网”获取招标文件，并于2026年6月23日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSTCC26003103544（JSZC-320000-JITC-G2026-0149）

1.2项目名称：江苏省新能源地质调查大队苏北城乡建设“双碳”先导区“地热+”多能互补利用示范项目RYG-1地热井钻探外协

1.3预算金额：5,954,600.00元人民币

1.4最高限价：“三通一平”部分工作最高限价250,000.00元人民币，地热钻井勘查部分工作最高限价5,704,600.00元人民币

1.5采购需求：主要包括钻孔设计、三通一平、部分取芯、录井、地球物理测井、固井、洗井、成井、抽水试验（三次降深）、并提交苏北城乡建设“双碳”先导区“地热+”多能互补利用示范-RYG-1地热钻井勘查完井报告。

1.6合同履行期限：自合同签订之日起至2026年12月31日

1.7本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（若为联合体投标，联合体各方均须满足以下2.1.1-2.1.6的资格要求，并提供要求的证明材料）：

2.1.1具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照（或具有同等法律效力的证照）等证明文件；

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供投标截止时间前的财务报表（法人或者其他组织成立未满六个月的可以不提供）；

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（由供应商根据项目需求提供承诺函并加盖公章）；

2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供纳税凭据（依法免税的应提供相应文件说明）、依法缴纳社会保障资金的凭据复印件（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

2.1.5参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），提供声明函（须加盖公章）；

2.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

2.3本项目的特定资格要求：

2.3.1本项目不接受进口产品投标（注：指产品自身，而非构成产品的零部件；本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；

2.3.2采购代理机构将通过“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）查询供应商在投标截止之日的信用记录并保存，通过以上查询渠道，供应商不得有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录（若为联合体投标，联合体双方均须满足）；

2.3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（若为联合体投标，联合体双方均须满足）；

2.3.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（若为联合体投标，联合体双方均须满足）；

注：本项目接受联合体投标。若为联合体投标，联合体成员应共同签署联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务，在投标文件内提供联合体协议书。联合体牵头方对投标文件盖章。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

3.1时间：2026年5月29日至2026年6月22日；

3.2地点：“江苏省政府采购网”；

3.3方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件；

3.4售价：0元；

3.5潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》；

3.6潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/；

3.7“CA 数字证书”的获取：

投标供应商需办理“CA 数字证书”，CA 办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载；通过苏采云系统首页（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务 CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》；

3.8招标文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；

3.9招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅；

3.10请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用浏览器（建议使用谷歌浏览器）登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年6月23日9点00分（北京时间）。

开标时间：2026年6月23日9点00分（北京时间）。

开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）政府采购支持政策：

1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

4.《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

5.《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》

6.关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名  称：江苏省新能源地质调查大队

地  址：江苏省南京市雨花台区西善桥南路18号

联系人：王玉宏

联系方式：025-52808534

2．采购代理机构信息

名  称：江苏省招标中心有限公司

地  址：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座12楼1208室

联系人：金海涛、张琪瑶

电  话：025-82281971、82281961

3.项目联系方式

项目联系人：金海涛、张琪瑶

电话：025-82281971

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是对《投标人须知》正文的具体规定和指引，如有矛盾，以本《前附表》为准。

标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人 | 名 称：江苏省新能源地质调查大队 地 址：江苏省南京市雨花台区西善桥南路18号 联系人：王玉宏 联系方式：025-52808534 |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构 | 名 称：江苏省招标中心有限公司 地 址：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座12楼1208室 联系人：金海涛、张琪瑶 电 话：025-82281971、82281961 |
| 3 | / | 项目名称 | 江苏省新能源地质调查大队苏北城乡建设“双碳”先导区“地热+”多能互补利用示范项目RYG-1地热井钻探外协 |
| 4 | / | 本项目执行的政府采购政策 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 5 | 7.1 | 现场考察 | ☑不组织 |
| 6 | 8.1 | 开标前答疑会 | ☑不召开 |
| 7 | 9.1 | 联合体投标 | ☑接受 |
| 8 | 10.1 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☑允许（本项目的非主体、非关键性工作指“三通一平”工作、测井、固井工作。） □不允许 |
| 9 | 11.1 | 样品 | 投标样品递交： ☑不需要 |
| 10 | 12.1 | 采购进口产品 | / |
| 11 | 13.1 | 采购预算 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 12 | 13.2 | 本项目设定的最高限价 | 1、“三通一平”部分工作最高限价：250,000.00元人民币 2、地热钻井勘查部分工作最高限价：5,704,600.00元人民币 |
| 13 | 14.1 | 供应商资格条件 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 14 | 19.5 | 投标报价 | 投标报价的其他要求： ☑无 □有，具体情形： 。 |
| 15 | 20.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天 |
| 16 | 21.1 | 投标保证金 | 不需要 |
| 17 | / | 投标文件份数 | 本项目采用电子开评标，投标人须在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）上传电子投标文件，并邮寄纸质文件3份。纸质投标文件仅用于存档，评标以“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）上传的电子投标文件为准。 |
| 18 | 24.1 | 提交投标文件的截止时间、地点 | - 电子投标文件递交地点：苏采云政府采购交易系统网上开标大厅 电子投标文件递交时间：2026年6月23日9时00分，苏采云系统、招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。 - 纸质投标文件递交地点：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座12楼1208室（建议各投标人将纸质投标文件通过顺丰或其它可靠方式，将纸质投标文件寄送到纸质投标文件递交地址，收件人：张琪瑶，联系电话：15046270678，文件寄出后，请发送短信到以上号码告知：投标人名称+所投标项目编号+快递公司名称+快递单号。） 纸质投标文件递交时间：投标截止时间后一个工作日内寄出（与电子投标文件保持一致） 纸质投标文件是否退还：☑不退还；□退还，时间： |
| 19 | 28.1 | 开标时间、地点 | - 时间：详见招标文件第一章《招标公告》 - 地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。 |
| 20 | 29.4 | 信用查询 | ☑采购代理机构将通过“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止之日的信用记录并保存，通过以上查询渠道，供应商不得有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录；本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购代理机构的实际查询时间。 |
| 21 | 30.1.1 | 评标委员会 | 5人及以上单数。 |
| 22 | 31.3 | 确定中标单位 | 1、从评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第1名的为中标人。 2、中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人。 ☐随机抽取 ☑其他 评标委员会对进入详细评审的供应商进行综合评分并按得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价也相同的，按评审因素的技术评审得分由高到低顺序排列。由采购人按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。本项目评标委员会负责确定中标候选人名单（三名），由采购人确定排序第一的候选人为中标人。 |
| 23 | 31.4 | 公告媒体 | 本公告在江苏政府采购网发布（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）。 |
| 24 | 35.1 | 履约保证金 | £不要求提供 R要求提供，履约保证金的数额为政府采购合同金额的10%。 收款人户名： 开户银行： 银行账号： 注：以电汇方式递交履约保证金须在电汇凭据附言栏中写明采购编号、包号及用途（履约保证金）。 |
| 25 | 36.1 | 供应商对采购文件的询问 | 时间：递交投标文件截止时间前15日。 形式：以书面形式（盖章扫描件及可编辑Word格式文件）发至jszb02582281974@163.com邮箱通知采购人或采购代理机构。 |
| 26 | 37.1 | 供应商对采购文件提出的质疑 | 形式：以书面形式发至jszb02582281974@163.com邮箱通知采购人或采购代理机构。 |
| 27 | 38.1 | 招标代理服务费 | 为优化采购资金使用效率，依据《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库[2018]2号)第十五条规定，经采购人研究确定，本项目代理服务费由中标/成交供应商支付。 （1）采购代理服务费：中标人按计价格苏招协【2022】002号文下浮20%计取，单个标段不足3800元的按3800元收取。 （2）计费基数为本项目的中标总金额。 |
| 28 | 39.1 | 其他规定 | 采购项目类型：服务类 |
|  |  |  | 标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
|  |  |  | 其他规定：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |

## 投标人须知

一．总则

1.采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。本招标文件中供应商也称投标人。

2.5“中标供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标供应商也称中标人。

2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

3.适用法律

3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

4.相关费用

4.1参加投标活动的投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.保密

5.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的供应商被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。

6.语言文字、计量单位

6.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

6.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

7.现场考察

7.1投标人须知前附表规定现场考察的，供应商须按照投标人须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。

7.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。

7.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.开标前答疑会

8.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清供应商提出的询问。

8.2供应商应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。

9.联合体投标

9.1本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

9.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10.分包

10.1采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见投标人须知前附表。

10.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

11.样品

11.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见投标人须知前附表。

11.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。

12.采购进口产品

12.1本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

13.采购项目预算及最高限价

13.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

13.2本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

14. 供应商资格条件

14.1供应商资格条件见投标人须知前附表。

二．招标文件

15.招标文件的构成

15.1招标文件各章节的内容如下：

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：政府采购合同条款及格式

第四章：采购需求

第五章：评标方法与评标标准

第六章：投标文件格式

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。

15.2供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

15.3供应商按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

15.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。

16.招标文件的澄清或者修改

16.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

16.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。

三．投标文件

17.投标文件的组成

17.1投标文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见招标文件第六章《投标文件格式》。

17.2投标文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（4）联合体协议书（如需），格式见附件

（5）开标一览表，格式见附件。

（6）分项报价表，格式见附件。

（7）公章授权书（如需），格式见附件

（8）商务条款偏离表，格式见附件。

（9）投标人具备投标资格的证明文件。

（10）商务部分证明材料。

17.3投标文件的技术部分，包括但不限于下列文件：

（1）技术方案。

（2）技术条款偏离表，格式见附件。

（3）投标人质量承诺。

17.4投标文件的其他部分，包括但不限于下列文件：

（1）提供符合政府采购政策的证明材料

（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料

（3）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料

17.5如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

18.投标文件编制的原则

18.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人应按格式逐项填写内容。

18.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。

18.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。

18.4电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

18.5投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.6投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

18.7投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.投标报价

19.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。

★19.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

19.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。

19.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项，并由法定代表人（单位负责人）或授权代表签署。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。

19.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

20.投标有效期

20.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。★投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

20.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购方的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

21.投标保证金

21.1本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。

★21.2投标人按照投标人须知前附表要求的形式，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购方提交投标人须知前附表规定的投标保证金（数额采用四舍五入，计算至元）。投标保证金有效期应与投标人须知前附表规定的投标有效期一致。投标人未按规定缴纳投标保证金的或由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

21.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

21.4未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.5中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还中标人。

21.6投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人在本次采购活动中存在恶意串通行为的；

（4）中标人未能按规定交纳采购代理服务费；

（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

（6）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

22.投标文件的制作和签署

22.1投标人应当按照苏采云系统要求，对文件进行签章及制作。纸质文件应装订成册。当纸质文件和苏采云平台上传文件不一致时，以苏采云上传文件为准。

22.2★投标文件应加盖公章并由投标人法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。

23.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章或电子公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如投标人为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。若要求联合体成员单位加盖公章，相关文件可提供纸质盖章件的扫描版本并上传苏采云系统（苏采云系统不支持联合体成员电子签章）

23.4★如投标过程中投标人使用其他形式的印章（如带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（格式见后），明确“针对本次项目，我单位专用章作为直接参与投标时相关文件的签章，其效力等同于公章”，“公章授权书”须同时加盖投标人公章及本次投标使用的专用章，否则不予认可。

23.5除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

四．投标文件的递交

23.投标文件的递交

23.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

24.投标截止时间

24.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

★24.2苏采云系统、采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何电子投标文件。

25.投标文件解密

25.1投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

25.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

26.投标文件的修改和撤回

26.1电子投标文件的撤回

26.1.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

26.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

26.2投标文件的修改

26.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

26.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

26.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

27.诚实信用

27.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

27.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五．开标和评标

28.开标

28.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

28.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

28.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

★28.4投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

28.5标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后 5 分钟内未提出的，视同认可开标结果。

28.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

29.资格性审查

29.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

★29.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。

29.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。

29.4本项目信用记录查询截止时点见投标人须知前附表。

30.评标

30.1评标委员会

30.1.1评标委员会成员组成见投标人须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。

30.2符合性审查

30.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

★30.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将否决其投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

★30.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件中承诺的投标有效期不满足招标文件中载明的投标有效期的；

（6）未按照招标文件规定提交投标保证金的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

30.3投标文件澄清

30.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

30.3.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

30.3.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

30.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

30.3.5接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

30.4报价修正

30.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.5同品牌多家投标人处理原则

30.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

30.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30.6比较与评价

30.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

30.7编写评标报告

30.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

30.8评标过程的保密

30.8.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。

30.8.2采购方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

30.8.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六．确定中标

31.确定中标人

31.1评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。

31.2 采用综合评分法的，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。采用最低评标价法的，综合比较与评价后按评标价进行排列；评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

31.3采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

31.4评审结束后，中标人名单将省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见投标人须知前附表。公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

32.中标通知书

32.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。

32.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。

33.废标

★33.1出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

34.签订合同

34.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

34.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

35.履约保证金

35.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

35.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

★35.3中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

七．询问与质疑

36.询问

36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按投标人须知前附表载明的形式通知采购方。

36.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37.质疑

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以投标人须知前附表的要求向采购方提出质疑。采购方将以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。

37.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。

八．其他

38.招标代理服务费

38.1中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

39.其他规定

39.1投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

40.文件解释权

40.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。

第三章  政府采购合同条款及格式

（说明：本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考）

江苏省新能源地质调查大队苏北城乡建设“双碳”先导区“地热+”多能互补利用示范项目RYG-1地热井钻探外协项目技术服务合同

甲方（委托方）：​

名称：江苏省新能源地质调查大队​

统一社会信用代码：12320000466001443F​

地址：南京市西善桥南路18号

联系方式：025-52808534

甲方指定账户开户银行：

中国建设银行南京中山南路支行

账号：32001881236050851818

乙方（受托方）：

名称：_______________________​

统一社会信用代码：___________________​

地址：_______________________​

联系方式：___________________

​乙方指定账户开户银行：

________________________

账号：_______________________

根据相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，就乙方为甲方提供技术服务事宜达成如下协议，以资共同遵守。​

一、项目工作任务及要求

根据项目任务要求，本地热钻井勘查项目的具体工作内容如下：

1、地热钻井勘查依据：根据《苏北城乡建设“双碳”先导区“地热+”多能互补利用示范-地热井选址报告》中提出的地热井位置及地质设计进行地热井设计和勘查。

2、目标热储层：二叠系、石炭系的碳酸盐岩地层。

3、地热井设计井深、水温及水量：考虑到物探数据分析误差及风险性，本地热井设计井深2400米，预测出水温度大于60℃，水量大于1500m3/d。

4、地热钻井勘查工作内容：主要包括钻孔设计、三通一平、部分取芯、录井、地球物理测井、固井、洗井、成井、抽水试验（三次降深）、并提交苏北城乡建设“双碳”先导区“地热+”多能互补利用示范-RYG-1地热钻井勘查完井报告。

5、地热井质量控制：负责对地热钻井勘查施工组织设计、钻探过程、成井深度、口径、固井质量、洗井方案的质量控制。

6、地热井成功出水后，负责编制地热钻井勘查完井报告。

7、合同履行期限：自合同签订之日起至2026年12月31日。

二、项目实施、勘查方案变更与终止（中止）

1．项目实施：勘查合同签订后进行地热钻井勘查准备工作。但是，经甲方同意，并报甲方备案后，可以提前或者推迟勘查。

2．项目实施方案变更：指项目总经费不变的情况下，需要对地热钻井勘查工艺手段进行调整和变更。

（1）项目调整和变更的程序：由乙方向甲方提出书面申请报告和工作变更方案（包括变更依据、内容、调整方案和图件），由甲方审批。

（2）乙方必须在项目变更申请报告得到批准后方可实施。

3．项目终止（中止）

（1）正常终止：乙方通过项目成果验收、结算和提交地质资料汇交凭证，甲方出具项目验收单，并支付给乙方项目的勘查合同价的5％（余款）后视为项目正常终止，合同自然终止。

（2）不可抗力终止：在项目实施过程中，因不可抗力导致项目无法实施的项目终止。不可抗力导致合同中止履行达到连续6个月，任何一方可据此通知另一方终止项目。

（3）中间中止：项目实施过程中的项目中止和任何一个年度的勘查工作结束（没有必要续作项目）的中止项目。必须编写成果报告并按规定汇交地质资料，同时进行项目清算，按前款规定办理项目终止。

4．依据项目实施情况和进展，甲方有权提出和决定项目变更、中止，但必须提前20个工作日通知乙方，并说明原因。

5．在地热钻井勘查工作中发生项目重大变动时，乙方应及时向甲方提出项目变更、中止的建议，该建议必须在项目变更、中止因素发生后7个工作日内报告甲方。甲方对乙方提出的项目变更、中止的报告应在接到报告之日起的20个工作日内给予答复。

三、项目经费及支付方式

本项目地热钻井勘查工作合同价计      人民币元整（￥     万元），包括提供本次专项服务所需的三通一平、设计、钻探（含钻井、成井、固井、取芯、洗井、编录、测井等）、设备、人员、材料、青苗补偿费等所有费用。

具体支付方式如下:

（1）乙方在签订合同前应向甲方提交合同金额的10%作为履约保证金，履约保证金在项目验收后由甲方全额无息返还给乙方。

（2）合同签订后，地热钻井勘查设备进场后七日内，甲方支付乙方地热井勘查合同价的40％作为启动资金，即人民币      万元。

（3）地热钻井钻探结束成井后，甲方支付乙方地热井勘查合同价的30％，即人民币      万元。

（4）若地热井水量、水温达不到设计要求（满足热水洗浴要求的水温 60℃，单井出水量>1500吨/日），甲方按以实际钻井深度结算的地热钻井勘查合同价80％结清项目费用，不再另行支付其他费用。

（5）如钻井出水满足设计要求，则在完成完井报告并验收合格后10日内付至以实际钻井深度结算的地热钻井勘查合同价的95％，即     万元；

（6）地热井成功出水后，则余款   万元（即勘查合同价的5％）在示范项目野外验收2年后支付。

（7）其它约定：

“三通一平”部分实际费用固定，钻探部分最终实际费用按实际完成的工作量和单价进行结算，实际总结算金额（“三通一平”部分实际费用+钻探部分实际结算金额）上浮比例不得超过合同价的10%，如果超过，双方另行商议。当实际总结算金额少于地热钻井勘查合同价的，支付至实际总结算金额为止。乙方在每期每笔款项支付前应当向甲方开具相应种类的等额增值税专用发票，否则甲方有权暂停付款，且无需承担违约责任。

四、工程质量与验收

1.乙方在组织勘查中，必须严格按照有关的勘查验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织勘查，加强管理，确保勘查质量，按期完成项目工作，提交合格成果。

2.终孔钻孔孔径不小于152毫米；

3.地热井出水温度60℃以上，出水量大于1500立方米/日；

4.出水温度60℃以上、出水量1500立方米/日以上。如达不到该两项要求，甲乙双方共担风险，甲方承担项目总费用的80％，乙方承担项目总费用的20％；

5.甲乙双方以国家规范、《苏北城乡建设“双碳”先导区“地热+”多能互补利用示范RYG-1地热钻井勘查施工组织设计》及本合同等文件作为验收依据。验收后30日内乙方将全部有关地热钻井勘查的资料移交给甲方。

五、双方权利义务

1．本合同授予甲方下列权利：

（1）全程管理项目实施过程的工作进度、工作质量、勘查成果及合理有效使用项目经费等；

（2）组织实施项目的管理工作；

（3）定期或不定期监督检查项目经费使用情况，审查项目经费使用是否符合国家有关的财务规定和本项目的设计预算规定。不定期检查工作质量并对质量事故进行调查与处理。

2．本合同约定甲方履行下列义务：

（1）按本合同约定，按时向乙方拨付项目经费；

（2）对项目实施过程中乙方提出的有关事宜的批复、答复等以书面形式及时通知乙方。项目结束后及时办理决算手续；

（3）对乙方施工的项目进行业务指导。

3．本合同授予乙方下列权利：

（1）根据批复的设计组织实施，完成各项地质勘查工作任务。如确需分包转托外协单位完成的，经甲方同意后，按照工作内容和条件选择符合资质要求的外协单位，外协合同不得与本合同发生抵触，外协费用由乙方与外协单位结算；

（2）通过项目实施形成的相关的勘查新技术、新方法，有权申请专利、申报项目成果奖和在出版的专著、发表的论文中署名，但需经甲方同意，并注明由甲方资助。

4．本合同约定乙方履行下列义务：

（1）执行现行技术与质量标准和规范要求，接受并积极配合甲方监督管理；

（2）严格按项目合同书、审查批复后的项目设计组织开展项目工作，保质保量按时完成目标任务。根据设计书要求，保证项目实施过程中人员、设备要求，满足设计的执行；

（3）遇有突发或需要及时处理的事宜时，应先采取合理措施，防止造成重大经济损失，并及时通知甲方，对勘查中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，应及时告知甲方；

（4）编写项目设计、阶段性报告、最终成果报告，项目终止（中止）报告和项目续作申请等。

（5）保证项目勘查成果资料和原始资料真实有效，不存在损害甲方利益的不实和虚假内容；

（6）解答甲方提出的与项目有关的询问，提供财务、统计、权益等相关资料。保证项目经费合理使用，不截留、挪用或挤占，并接受甲方监督；

（7）项目实施工作中遇到的疑难问题，应向甲方通报；

（8）积极主动与地方政府沟通协调，尽责尽力协调好外部工作环境，按当地相关法律、法规的规定做好勘查区的环境保护，承担项目工作人员的工作安全保障责任。

六、违约责任

1．甲方违约责任：

（1）因甲方原因造成乙方项目延误及合同中止所发生的费用，由甲方负担；

（2）地热钻井勘查合同签订后，甲方应按约定乙方支付项目经费，但是由于国家财政预算拨付的原因，影响项目经费的按期投入，甲方应向乙方说明。

2．乙方违约责任：

（1）地热钻井勘查工作严格约定的范围内实施，如违反上述规定，擅自使用本项目经费投入在其它工作的，导致的后果及造成的甲方损失由乙方负责；

（2）故意降低质量标准和设计要求，拒不执行有关技术标准、技术要求和质量体系运行中的重大欺骗行为造成质量事故者，除成本费用自理外，还应赔偿甲方由此造成的直接损失；

（3）违反合同规定，乙方截留、挪用和挤占项目经费以及随意转拨项目经费，甲方有权要求乙方予以纠正、暂停拨款、并追回各款项，支付违约金直至解除合同，由此造成甲方损失的由乙方负责；

（4）在项目实施过程中，由乙方私自决定、或提出未与甲方协商一致，导致的项目变更、中止，造成甲方直接损失的，乙方应返还甲方已拨付给乙方的全部项目经费，并赔偿甲方由此造成的直接损失；

（5）乙方未能按设计要求保质保量按期完成各项地热钻井勘查工作，导致项目延期；或因勘查质量、甲方审查不符合设计要求的工作内容等原因，导致的项目实施费用损失由乙方负责；

（6）一旦发现乙方提供的地热钻井勘查成果资料和原始资料有弄虚作假的行为，甲方有权解除勘查合同，追回项目经费，并要求乙方承担项目经费10％金额的违约金。

3．除不可抗力因素外,本合同对双方具有同等约束力。如一方不履行本合同或履行本合同不符合约定条件的,即为违约行为,另一方可要求违约方赔偿损失并继续履行本合同。双方违约时，应由各方按照责任大小分别承担违约所造成的损失。

七、适用法律与关联文件

1．《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定。

2．本合同涉及的管理文件、规定、技术规范及标准等由下列文件释义：

（1）《苏北城乡建设“双碳”先导区“地热+”多能互补利用示范-地热井选址研究报告》；

（2）《苏北城乡建设“双碳”先导区“地热+”多能互补利用示范-RYG-1地热钻井勘查施工组织设计》；

（3）《江苏省地质勘查基金项目预算标准（试行）》（2012）；

（4）国家及行业现行相关规范、规定及技术标准。

3．本合同的签订解释和履行，以及本合同项下发生的争议，均受当时有效的中华人民共和国法律所约束。

八、其它约定

1．不可抗力：“不可抗力”指在本合同签署时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的，因而妨碍任何一方全部或部分履约的事件。包括自然灾害、战争、政府、公共机构及土地所有者的行为，导致勘查工作无法实施的事件。

（1）任何一方因不可抗力事件，导致无法履行合同义务的，不应视为违约。

（2）宣称发生不可抗力事件的一方应迅速通知另一方，并在其后的15个工作日内提供书面证明不可抗力发生及其持续时间的足够证据。

（3）若发生不可抗力事件，双方应通过协商，找出公平的解决办法，并应尽最大努力将不可抗力造成的损失减少到最低限度。若不可抗力对双方造成重大损害，持续时间超过6个月，并且双方没有找到公平的解决办法的，则任何一方均可终止本合同，但条件是该方已履行其在本条下的义务。

（4）乙方因不可抗力，而不能完全履行项目工作时，应报甲方同意后，编写地质报告，做好地质资料汇交和归档工作，进行财务核算，并将剩余的项目经费退还给甲方。由于自然灾害等不可抗拒原因造成的工期延误，由双方协商解决。

2．在本合同执行过程中，经双方协商同意对本合同部分条款进行修改或补充，应由双方法定代表人或其书面授权的代表人进行协商并补签书面协议，书面协议也是本合同的组成部分。

3．任何一方向对方发出本合同规定的任何通知或书面信函应以信件邮递或专人送达方式发出，或者以传真或电子邮件发出。一切通知和信函均应发往下列有关地址，直到向另一方发出书面通知更改该地址为止:

4．针对本合同履行产生的争议，应先由双方商议解决，协商不能解决的，依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

5．本合同一式四份，双方各执两份，具有同等效力。

| 甲方：江苏省新能源地质调查大队 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法人代表（委托人）： | 法人代表（委托人）： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 开 户 行： | 开 户 行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 地 址： | 地 址： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

第四章  采购需求

一、项目工作任务及要求

根据项目任务要求，本地热钻井勘查项目的具体工作内容如下：

1、地热钻井勘查依据：根据《苏北城乡建设“双碳”先导区“地热+”多能互补利用示范-地热井选址报告》中提出的地热井位置及地质设计进行地热井设计和勘查。

2、目标热储层：二叠系、石炭系的碳酸盐岩地层。

3、地热井设计井深、水温及水量：考虑到物探数据分析误差及风险性，本地热井设计井深2400米，预测出水温度大于60℃，水量大于1500m3/d。

4、地热钻井勘查工作内容：主要包括（1）三通一平；（2）钻孔设计、部分取芯、录井、地球物理测井、固井、洗井、成井、抽水试验（三次降深）、并提交苏北城乡建设“双碳”先导区“地热+”多能互补利用示范-RYG-1地热钻井勘查完井报告。

5、地热井质量控制：负责对地热钻井勘查施工组织设计、钻探过程、成井深度、口径、固井质量、洗井方案的质量控制。

6、地热井成功出水后，负责编制地热钻井勘查完井报告。

二、主要技术要求：

根据盐城地区地质构造特征及地热地质条件，本次地热钻井勘查项目各项工作具体技术要求如下：

1、地热钻井勘查工作执行《地热资源地质勘查规范》（GB/T11615-2010）、《地热钻探技术规程》（DZ/T 0260-2024）相关技术要求。

2、三通一平

钻井场地主体面积3000m2，长度75m，宽度40m。场地建设及三通要求：1、钻机场地平整密实处理，局部硬化或浇筑；2、根据现场实际情况，配置满足钻探施工要求的电力设备；3、临时便道要求负载不小于100吨，宽度大于5m；4、施工就近取水，根据需要敷设临时水管；5、泥浆池、废浆池、清水池均需防渗处理。

3、地热钻井勘查

（1）钻机类型选择钻进深度为3000m的钻机。钻孔口径应满足取样、测井及完井试验设备、开采设备以及保温固井的要求。地热井拟采用三开成井工艺。一开使用Φ444.5mm钻头钻至300m，成井口径Φ339.7mm，采用壁厚9.65mm的石油无缝套管，材质为J55；二开变径为Φ311.1mm的钻头钻至1800m（暂定，根据地热井选址报告确定二开深度，并在施工过程中动态调整），成井口径Φ244.5mm，壁厚8.94mm的石油无缝套管，材质为J55；三开用Φ215.9mm钻头钻进，钻至2400m终孔，三开地层稳定则裸眼成井，地层不稳定则下入滤水管（材质为J55，成井口径Φ177.8mm）。

（2）钻孔大部分采用无芯钻进，钻进过程中应结合岩屑和钻时录井判断目标储层，依据地质要求对目标储层进行取芯3次。稳定地层平均岩芯采取率应不低于85%；破碎层岩芯采取率应不低于50%。

（3）按有关规范要求进行钻具丈量和井斜测量，钻井应保持垂直，300m深度内井斜不大于1度，1000m深度内井斜不大于3度，2000m内不大于4度，2400m以内井斜角不大于6度，井深误差不大于1/1000。

（4）合理使用冲洗液，采用聚合物低固相优质泥浆作为钻孔冲洗液。在热储层钻进时，选用低密度渗透恢复率大于80%的钻井液。

（5）应做好钻井岩屑记录，热储层以上（覆盖层）一般每进尺5米采集一次岩屑，热储井段每1m～2m取一个。注意观察岩屑成分、岩性变化，并保留代表性的岩屑样品。

（6）综合测井及编录、采样

①水热型地热井测井应能满足地热勘探、热储评价、井身质量评价的需求，测井项目为自然伽玛、自然电位、视电阻率、声波、井径、井温及井斜。

②进行钻时录井、岩屑录井、岩芯录井和钻井液录井，记录钻具入井情况和钻进速度，岩屑分层深度以钻具深度为准，按颜色和岩性的顺序进行岩石定名，记录岩芯磨损、破碎情况，岩芯需描述颜色、矿物成分、化石及含有物等。

（7）成井、洗井

成井质量直接关系到地热井勘查效果及使用寿命。本工程将严格执行相关规范，优化成井结构与工艺参数，确保井口水温稳定、出水能力可靠及井筒长期安全运行。

- 成井结构与工艺：一开井候凝时间不少于48h。表层套管固井时，水泥浆应返至地表。技术套管优先采用全井段封固，技术管套与表层套管重叠不少于30m。为了提高地热井质量和使用寿命，应采用优质成井材料和先进工艺技术。成井管材须用J55型石油无缝钢管，成井水泥需用R425型，所有材料须具备合格证明并经现场复检，套管长度附加量不小于3%。

- 为恢复储层渗透能力、提高出水效率，终孔后实施系统洗井作业。洗井后达到水清砂净（含砂量≤1/20000），水温及出水量连续 8h 稳定，相邻两次出水量差值小于10%。采用喷射洗井、空压机洗井及酸化洗井相结合方式。

（7）地热钻井勘查完井报告

要详细表述地热井施工过程、井身结构、地质特征、测井及抽水试验 （必须承诺按水文地质技术要求做正规三次降深）成果、水质分析评价等内容，并附反映上述主要内容的综合成果表。完井报告需在抽水试验完成后十日内完成提交验收。

4、文明施工

钻探施工过程中，注意对原有生态环境的保护。机台布置应充分考虑对周边环境的影响，采取有效的降噪措施，做好泥浆、废水的集中环保处理工作，避免扩大污染物影响范围。

三、工程质量与验收要求

1.乙方在组织勘查中，必须严格按照有关的勘查验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织勘查，加强管理，确保勘查质量，按期完成项目工作，提交合格成果。

2.终孔钻孔孔径不小于152毫米；

3.地热井出水温度60℃以上，出水量大于1500立方米/日；

4.出水温度60℃以上、出水量1500立方米/日以上。如达不到该两项要求，甲乙双方共担风险，甲方承担项目总费用的80％，乙方承担项目总费用的20％；

5.甲乙双方以国家规范、《苏北城乡建设“双碳”先导区“地热+”多能互补利用示范RYG-1地热钻井勘查施工组织设计》及本合同等文件作为验收依据。验收后30日内乙方将全部有关地热钻井勘查的资料移交给甲方。

第五章  评标方法与评标标准

（一）本项目按照综合评分法评标。

（二）供应商的投标文件如被发现下列情况之一的，其投标文件将被做无效投标处理：

1）不满足招标文件对合格供应商的基本资格要求的；

2）供应商未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

3）供应商在投标文件中提供的货物及/或服务对于招标文件“第二章 投标人须知”和“第四章 采购需求”的标注“★”技术指标的任何负偏离的；

4）供应商在投标文件中对于《政府采购合同条款及格式》的任何重大负偏离；

5）资格证明文件不全、失效或不符合招标文件要求的；

6）投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的；

7）投标文件或投标有效期不足的；

8）投标文件中提供虚假或失实资料的；

9）未按照招标文件规定的方式购买招标文件的；

10）投标报价超过项目预算或最高限价的；

11）评标委员会认为不能实质上满足招标文件其它要求的。

（三）本项目采用综合打分法，总分为100分，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取 3家中标候选人。

| 序号 | 评标因素 | 分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标价格 | 投标总价或经评标委员会修正的投标总价 | 10 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且经评审最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分其他满足招标文件要求的投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／经评审的投标报价）×10（得分按四舍五入方法精确到小数点后两位小数），最高得10分。 |
| 2 | 商务部分 （30分） | 单位业绩 | 20 | 以2020年1月1日以来（以合同或协议签订日期为准）在类似地质条件区域成功出水的地热井勘查证明材料（勘查深度≥2400米）为评判依据（联合体投标的，按联合体各方业绩累计）。需提供的证明材料包括①合同或协议；②委托方对施工质量的验收书（意见）等复印件。上述证明材料中须有能反映评审因素的关键内容页的复印件。否则，视为无效证明材料。 每提供一份有效业绩证明材料得4分，本项最高得20分。 |
|  |  | 设备配置 | 10 | 工作所需地热钻井勘查设备各类仪器齐全，性能可靠，精度能满足工作要求。提供购置发票复印件。设备主要包括钻机（含钻塔）、钻具、测斜仪、动力等配套设备、预防事故处理设备（若为联合体，则联合体成员任意一方的购置发票、租赁发票或其他证明材料均认可）。每项2分。 （①钻机（含钻塔）：有设备额定能力≥3000米大型钻机的，满足施工要求得2分，不满足得0分； ②钻具：有标配的钻杆、钻铤、振动筛、压风机等配套设置，满足施工要求得2分，不满足得0分； ③测斜仪：随钻测斜仪，满足施工要求得2分，不满足得0分； ④动力：与≥3000米大型钻机电动驱动配套齐全，符合实际得2分，不符合得0分； ⑤预防事故处理设备：相关配套设备齐全2分，不齐全得0分。 本项最高得10分。 |
| 3 | 技术与服务部分 （60分） | 资料收集与分析利用 | 20 | 对勘查区地形、交通、现场、地层、岩性、岩石破碎等情况熟悉，提出可能遇到的问题及解决方法。 （1）地形地貌、交通现场情况及可能遇到的问题及解决方法表述准确，完全满足项目需要的，得10分；表述基本准确、基本满足项目需要略有欠缺需要完善的，得7分；表述准确性一般，不能很好满足项目需要的，得4分；表述简单粗略，基本不能满足项目需要的，得1分；未提供或者完全不能满足项目需要的，得0分；本小项最高得10分。 （2）与地热钻井勘查有关的地层、岩性、岩石破碎等特征和可能遇到的问题及解决方法叙述准确，完全满足项目需要的，得10分；叙述基本准确、基本满足项目需要略有欠缺需要完善的，得7分；叙述准确性一般，不能很好满足项目需要的，得4分；叙述简单粗略，基本不能满足项目需要的，得1分；未提供或者完全不能满足项目需要的，得0分；本小项最高得10分。 本大项最高得20分。 |
|  |  | 目标任务与工作量 | 4 | 对招标文件提出的目标、任务响应程度（水量、水温、地热井深度）进行响应。每项符合要求得2分，否则得0分。本项最高得4分。 |
|  |  | 技术方案 | 20 | 1、地热钻井勘查方案能根据本地区实际地层特征有针对性设计、并能达到满足成功出水目的，完全满足的项目需要的得10分；方案基本准确，基本满足项目需要略有欠缺需要完善的，得7分；方案一般，不能很好满足项目需要的，得4分；方案简单粗略，基本不能满足项目需要的，得1分；未描述或者完全不能满足项目需要的，得0分。本小项最高得10分。 2、洗井及抽水试验，方案完善并符合招标文件要求的且能以成功出水为目的得10分；方案基本准确，基本满足项目需要略有欠缺需要完善的，得7分；方案一般，不能很好满足项目需要的，得4分；方案简单粗略，基本不能满足项目需要的，得1分；未描述或者完全不能满足项目需要的，得0分。本小项最高得10分。 本大项最高得20分。 |
|  |  | 工期 保证措施 | 4 | 能在以成功出水为目的的前提下，合理安排各项工作的时间和进度，并能达到招标文件要求者的得4分，基本符合略有欠缺需要完善的，得2分；其它得0分。 本项最高得4分。 |
|  |  | 安全生产保障措施 | 6 | 落实安全生产体系（包括①安全生产责任制、②安全生产制度、③安全生产管理应急预案、④标准化机台建设等内容）。对于每小点，完全符合项目需求的，得1.5分，基本可行得0.5分，未描述或者不能满足项目需求的，得0分。 本项最高得6分。 |
|  |  | 水土保持和环境保护措施 | 4 | 包括①施工场地、②生活区、③施工道路、④“三废”处理等。每项符合要求的，得1分；基本准确略有欠缺需要完善的，得0.5分；其它得0分。 本项最高得4分。 |
|  |  | 文明施工保障措施 | 2 | 措施得当，得2分，基本准确略有欠缺得1分，其它得0分。 本项最高得2分。 |

（四）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求

（1）采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（五）国家政策导向

1、促进中小企业发展政策

本项目非专门面向中小企业采购，根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式投标的，如联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上，对联合体的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业投标的，如分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上，对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受分包合同的中小微企业和分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。以上所述投标报价，均为对小、微企业的报价进行价格扣除后的报价。对于上述价格折让情形，若同时出现，只享受一次价格折让政策。（提供《中小企业声明函》，格式见投标文件格式部分）。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式章节），并对声明的真实性负责。

2、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。

投标标的属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在投标文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

3、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。

投标标的属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在投标文件中提供《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

4、对本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见，需对本国产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件或《成本比例声明函》：

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（4）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（5）评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第六章  投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件封面格式

江苏省新能源地质调查大队
苏北城乡建设“双碳”先导区“地热+”多能互补利用示范项目RYG-1地热井钻探外协

投标文件

项目编号：JSTCC26003103544

（JSZC-320000-JITC-G2026-0149）

采购人：江苏省新能源地质调查大队

供应商名称：                 （盖公章）

2026-05

目  录

一、价格及商务部分

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（4）联合体协议书（适用于联合体投标的情形）

（5）开标一览表，格式见附件。

（6）分项报价表。

（7）公章授权书（如需）。

（8）商务条款偏离表，格式见附件。

（9）投标人具备投标资格的证明文件。

（10）商务部分证明材料。

二、技术部分

（1）技术方案。

（2）技术条款偏离表，格式见附件。

（3）投标人质量承诺。

三、其他部分

（1）提供符合政府采购政策的证明材料。

（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料。

（3）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料。

## 评标索引

（注：此表按照招标文件中评分办法逐项填写）

| 评审项目 | 评审要求 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

注：若要求联合体成员单位加盖公章，相关文件可提供纸质盖章件的扫描版本并上传苏采云系统（苏采云系统不支持联合体成员电子签章）

## 一、价格及商务部分

### （1）投标函

（采购人）：

（投标人全称）   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的         （项目名称、项目编号）   投标的有关活动，并对此项目进行投标。

为此：

1、提供投标人须知规定的全部投标文件。

2、我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。

3、我方已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。

4、本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起算     日历天。

5、如果在规定的提交投标文件截止时间后，我方在投标有效期内撤销投标文件，投标保证金将不予退还。

6、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

7、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。

8、我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

9、我方保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项投标有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

手机：

邮箱：

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

### （2）法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（公章）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

身份证反面

身份证正面

投标人名称（公章）：

日期：    年    月    日

### （3）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字或盖章）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就          （项目名称、项目编号）         ，以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字或盖章）：

身份证号码：

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1. 若供应商为分公司、分支机构等依法无需设置法定代表人职务的单位（仅当招标文件注明允许上述单位投标时），法定代表人签字处可由单位负责人签署。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

（4）联合体协议书（适用联合体投标的情形）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加         （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.           （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                          。

5.联合体成员单位各自所承担的合同份额占到合同总金额的百分比：

6. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效，未经招标人同意，不得变更联合体协议书，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式 叁 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

联合体成员名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

### 注：签订联合体协议书的中小企业的具体情况需要在《中小企业声明函》中进行说明。
（5）开标一览表

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：项目名称

项目编号：JSTCC26003103544（JSZC-320000-JITC-G2026-0149）

分包号：/

| 项目名称 | 投标报价（含税） ¥ （小写） 元（大写） |
| --- | --- |
| 项目 |  |

注：投标人在报价时应充分考虑不确定性因素所引起的费用。

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

### （6）分项报价表

项目名称：

项目编号：JSTCC26003103544（JSZC-320000-JITC-G2026-0149）

| 序号 | 分项内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “三通一平”工作 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 钻探 | 米 | 2400 |  |  |  |
| 合计： | 总价：大写：人民币 小写：人民币 元（小数点保留两位） |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

### （7）公章授权书（如需）

______________________（采购人）

______（投标人名称）______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与______（项目名称）（项目编号）______协商活动中，我单位授权（其他形式的印章名称）     （样式附后）在此次活动中代为公章使用。

（其他形式的印章名称）   所签署的投标文件、澄清等，我单位承认并同意具备与我单位公章签署等同的法律效力。

（其他形式的印章名称）     签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

其他形式的印章名称：______________

印章样式：

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：______年    月    日

### （8）商务条款偏离表

项目名称：											项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 是否偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

3. 如投标人将此表空白，视为投标人无任何偏离。

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：        年      月     日

### （9）投标人具备投标资格的证明文件

#### （9-1）营业执照复印件

具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照（或具有同等法律效力的证照）等证明文件；（若为联合体投标，联合体各方均须满足）

如投标人在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

#### （9-2）财务报表

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供投标截止时间前的财务报表（法人或者其他组织成立未满六个月的可以不提供）；（若为联合体投标，联合体各方均须满足）

#### （9-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（由供应商根据项目需求提供承诺函并加盖公章）；（若为联合体投标，联合体各方均须满足）

#### （9-4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供纳税凭据（依法免税的应提供相应文件说明）、依法缴纳社会保障资金的凭据复印件（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；（若为联合体投标，联合体各方均须满足）

#### （9-5）没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），提供声明函（须加盖公章）；（若为联合体投标，联合体各方均须满足）

声  明

我单位郑重声明：参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

#### （9-6）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用）

注：根据招标公告的要求提供。

（若为联合体投标，联合体各方均须满足）

#### （9-7）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件

采购代理机构将通过“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）查询供应商在投标截止之日的信用记录并保存，通过以上查询渠道，供应商不得有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录；

（若为联合体投标，联合体各方均须满足）

2、其他。

### （10）商务部分证明材料

（结合评标办法要求提供相应证明材料）

1、企业业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目签订时间 | 履约时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

注：以2020年1月1日以来（以合同或协议签订日期为准）在类似地质条件区域成功出水的地热井勘查证明材料（勘查深度≥2400米）为评判依据（联合体投标的，按联合体各方业绩累计）。需提供的证明材料包括①合同或协议；②委托方对施工质量的验收书（意见）等复印件。上述证明材料中须有能反映评审因素的关键内容页的复印件。否则，视为无效证明材料。

### （11）分包意向协议（如需）

分包意向协议

分包企业：____________________（投标人）

接收分包企业：________________

因分包企业参加江苏省新能源地质调查大队的江苏省新能源地质调查大队苏北城乡建设“双碳”先导区“地热+”多能互补利用示范项目RYG-1地热井钻探外协采购活动，现分包企业、接收分包企业就如果分包企业获得江苏省新能源地质调查大队苏北城乡建设“双碳”先导区“地热+”多能互补利用示范项目RYG-1地热井钻探外协合同后的分包事项达成以下分包意向协议：

- 项目总金额的（百分数）分包给接收分包企业（接收分包企业名称），其属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 项目总金额的（百分数）分包给接收分包企业（接收分包企业名称），其属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

通过以上分包，预留给小微企业的金额占项目总金额的（百分数），不低于项目总金额的30%。接受分包合同的中小微企业和分包企业之间不存在直接控股、管理关系。

分包企业名称（盖章）：               接收分包企业名称（盖章）：

日期：                                日期：

注：签订分包意向协议的中小企业的具体情况需要在《中小企业声明函》中进行说明。

2、设备配置

## 二、技术部分

### （1）技术方案

（结合评标办法要求提供相应材料）

（1）料收集与分析利用

（2）目标任务与工作量

（3）技术方案

（4）工期保证措施

（5）安全生产保障措施

（6）水土保持和环境保护措施

（7）文明施工保障措施

### （2）技术条款偏离表

项目名称：											项目编号：

| 品目号 | 服务名称 | 招标规格 | 技术指标要求 | 投标响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人须根据第四章《采购需求》要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

4. 如投标人将此表空白，视为投标人无任何偏离。

投标人名称（公章）：____________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：______年____月____日

### （3）投标人质量承诺

## 三、其他部分

### （1）提供符合政府采购政策的证明材料

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业 收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业 收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：

日期：      年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

- 填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

- 3.其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：____________

日期：	     年 	月   	日

符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

成本比例声明函

（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到（填写具体百分比）。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

友情提醒：

一、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》中本国产品界定标准：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

- 中国境内生产的组件成本核算基本规则详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

### （2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料

### （3）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料