无锡市惠山区政府采购

公   开

招  标  文 件

采购项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0020

采购项目名称：涡轮动力公共技术服务平台二期（NICE500燃机加工及测试平台）采购项目

采 购 单 位 ：无锡市惠山区洛社镇人民政府

代 理 机 构 ：无锡梁溪建设咨询事务所有限公司

二〇二六年五月

目录

一、投标邀请	3

二、投标供应商须知	10

三、采购需求	52

四、合同书（格式条款）	101

五、附件	149

一、投标邀请

无锡梁溪建设咨询事务所有限公司受无锡市惠山区洛社镇人民政府的委托，对涡轮动力公共技术服务平台二期（NICE500燃机加工及测试平台）采购项目进行公开招标采购，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 1.项目名称：涡轮动力公共技术服务平台二期（NICE500燃机加工及测试平台）采购项目 2.项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0020 3.采购方式：公开招标 4.本项目是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：采购包一、包二、包四均专门面向中小企业采购，采购包三不专门面向中小企业采购。 5.本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业（工业：根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人（含）以上，且营业收入2000万元（含）以上的为中型企业；从业人员20人（含）以上，且营业收入300万元（含）以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业）。 |
| 2 | 采购项目概况、说明： 1.涡轮动力公共技术服务平台二期（NICE500燃机加工及测试平台）采购，共划分为四个采购包，分别为：包一：NICE500燃机加工平台（包括：五轴加工中心（摇篮）、五轴加工中心（摆头）、超高精密慢走丝（5轴4联动）、数控卧车），包二：真空热处理炉，包三：数控卧式镗铣床，包四：NICE500燃机性能测试平台（包括：高性能动态信号测试分析系统、1MW 耗功器、动平衡机）。中标供应商负责全部设备及其配套辅助设施的供货、运输、安装调试、售后及质保等全套内容。具体内容及要求详见采购文件“三、采购需求”。 2.交货期：包一：NICE500燃机加工平台，合同签订后，6个月内成全部货物的供货、安装调试，并交付使用。误期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%。 包二：真空热处理炉，合同签订后，6个月内成全部货物的供货、安装调试，并交付使用。误期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%。 包三：数控卧式镗铣床，合同签订后，6个月内成全部货物的供货、安装调试，并交付使用。误期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%。 包四：NICE500燃机性能测试平台，合同签订后，4个月内成全部货物的供货、安装调试，并交付使用。误期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%。 3.质量要求：符合现行国家、地方强制性、行业性等相关标准（标准不一致的，以严格的标准为准）、规范和要求，且满足采购需求。质量违约金：合同价款的3%。 |
| 3 | 投标供应商资格要求： 1.符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料： （1）具有独立承担民事责任的能力；[提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件] （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告原件扫描件并加盖公章或签电子公章] （3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；[提供近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料、不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）] （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；[根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明] （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；[提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明] （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：采购包一、包二、包四全部货物制造商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 3.特定资格要求： （1）投标供应商授权代理人、项目负责人必须为投标供应商企业在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人亲自参加投标或担任项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的扫描件或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。 （3）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） 4.本项目不接受联合体投标。 5.本项目不接受进口产品投标。 6.涡轮动力公共技术服务平台二期（NICE500燃机加工及测试平台）采购项目共划分四个包，投标供应商对上述四个包均可投标，但最多只能中标一个包。如经评审四个包均为第一名时，按投标供应商承诺的优先顺序，选择排列于前的包中标，另三个包无条件放弃中标权，该包按综合得分排序名次顺延中标候选人。评审结束后，若其中一个包受到质疑投诉等原因，导致评审结果改变，但不影响其他包的评审。 本项目四个包拟同一天同一时间段开标，四个包被授权代表可为同一人。投标文件开启顺序：按包一→包二→包三→包四顺序进行，中标供应商按照包一→包二→包三→包四顺序进行确认。 |
| 4 | 招标文件获取信息： 1.获取招标文件方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn，招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 2.招标文件获取时间：2026年5月25日至2026年6月1日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间）。 3.招标文件获取地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。 4.售价：0元。 5.请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。 |
| 5 | 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/ （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 |
| 6 | 现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 7 | 投标有效期：开标之日起 90 天 |
| 8 | 投标文件接收信息： 网上报价截止时间：2026年6月17日9:30（报价截止时间后的投标文件恕不接受） 网上解密时间：2026年6月17日9:30 本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“报名详情” 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅” |
| 9 | 评审有关信息： 评审时间：2026年6月17日 评审地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标室 |
| 10 | 确定中标有关信息： 确定中标单位时间：2026年6月17日 评审地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标室 |
| 11 | 投标文件制作要求： 1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 12 | 特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后20分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 13 | 评标委员会组成：评标委员会成员人数为7人（含）以上单数，由采购人依法组建。 |
| 14 | 评标方法：综合评分法。 |
| 15 | 中标候选供应商的确定原则及标准：评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，依据招标文件规定的评审程序、方法和量化评审标准进行独立评审。评审结束后，按照评审总得分由高到低的顺序推荐中标候选供应商。评审总得分最高的供应商，被推荐为排名第一的中标候选供应商。 |
| 16 | 预算金额： 1.本项目采购预算为2063.4万元。 2.本项目 设定 最高限价，最高限价为2047.56万元（其中包一最高限价为1310.05万元，包二最高限价为390.23万元，包三最高限价为252.36万元，包四最高限价为94.92万元）。 |
| 17 | 采购项目需要落实的政府采购政策情况： 1.支持中小企业发展：关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例 采购包一、包二、包四均专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购，采购包三不专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购。 采购包三：关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例 1）执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定的要求，对于非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2）按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。 3）按照财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。 注：如为同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。 2.支持节能环保 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。 3.支持绿色发展 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。 4.落实政府采购政策（采购本国产品的支持政策）的价格调整 - 4.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 - 4.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“5、附件 投标文件格式”的“（六）明细报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。 - 4.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。 - 4.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。 - 4.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。 4.6对本国产品给予的价格评审优惠与小微企业价格扣减的优惠政策可重复享受。 |
| 18 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 19 | 履约保证金要求： 1.中标供应商应在合同签订前，按招标文件的约定向采购人提供相应的履约保证金（履约保证金金额为中标金额的10%）。中标供应商在收到中标通知书后，须在7日内向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。 2.履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。 3.如果中标供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。 4.履约保证金退还时间、方式：履约保证金将在中标供应商全部工作内容完成并验收合格后无息退回。 5.履约过程中中标供应商在交货期、质量标准、人员工资支付、将成交项目转包或分包给他人的、拒绝履行合同义务等方面发生的不履约或违背合同规定的责任和义务的行为，都可能导致采购人扣缴其部分乃至全部履约保证金。 |
| 20 | 本项目监督管理部门：无锡市惠山区财政局 |
| 21 | 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系： 采购人：无锡市惠山区洛社镇人民政府 统一社会信用代码：11320206014035466Y 联系人：朱静 联系电话：0510-83302978 联系地址：洛社镇新兴西路5号 采购代理机构：无锡梁溪建设咨询事务所有限公司 统一社会信用代码：91320205767386199M 联系人：周雪峰、程鸿晴、庄维维、颜颖 联系电话：0510-88203985 邮箱：WXLXZBB@163.com 联系地址：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号楼15楼1515室 |
| 22 | 根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容： 1.除招标文件中有特殊要求外：投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号；投标语言：中文（有关产品型号、专用名词等可除外）；投标币种：人民币。 2.投标供应商需检查招标文件的页数，如果发现有任何缺漏、重复或不清楚的地方，须立即通知采购人，以便及时纠正上述缺漏、重复或不清楚的地方。投标供应商应认真审阅招标文件中所有内容，包括投标须知、合同条件、采购需求等。如果投标供应商的投标文件不能完全满足本招标文件的要求，责任由投标供应商自负。如投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致按无效投标处理。 3.投标供应商不得有下列法律禁止的行为，情节严重的由有权机关依法追究其法律责任： （1）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （2）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （3）向采购人、代理机构、评标委员会行贿或者提供其他不正当利益的； （4）以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标； （5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的； （6）提供虚假证明材料谋取中标的； （7）中标后无正当理由拒不与采购人签订合同的； （8）未按照招标文件确定的事项签订合同； （9）将采购合同转包； （10）擅自变更、中止或者终止采购合同； （11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 4.本次采购属于货物类政府采购，采购人、代理机构、投标供应商、评标委员会的相关行为均受到《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部规章以及政府采购项目所在地有关法律的约束，其权利受到上述法律法规的保护。 |

二、投标供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指报价人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标供应商应登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

- 投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

# （三）招标文件的解释：

    - 投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面（或电子邮件）形式提出，应在投标截止时间15日前送至代理机构。

    - 采购人将在投标截止时间15日前对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面（或电子邮件）形式答疑。

- 3.本文件的最终解释权归采购人。

# （四）招标文件的补充或修正：

- 1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在江苏省政府采购网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，供应商应在报价截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的报价材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

- 2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面（或电子）形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

# （五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3.质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：无锡市惠山区洛社镇人民政府、无锡梁溪建设咨询事务所有限公司

地址：洛社镇新兴西路5号、无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号楼15楼1515室

邮编：214000、214000

联系人：朱静、程鸿晴

电话：0510-83302978、0510-88203985

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4.投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

# （六） 投标文件的组成：

第一部分：资格文件、商务文件、报价文件

- 投标函（格式见附件）

- 证明文件：

  - 资格、资信证明文件

    - 关于资格的声明函（格式见附件）；

    - 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件并加盖公章或签电子公章（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照原件扫描件）；

    - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

    - 投标供应商法定代表人身份证原件扫描件（身份证应为正、反面）；

    - 投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

    - 投标供应商提供近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 投标供应商近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 投标供应商近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）；

    - 授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

    - 拟派项目负责人提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人担任项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

    - 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

    - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

    - 采购包一、包二、包四全部货物制造商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

    - 中标包优先顺序承诺函（格式见附件）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

（2）补充性文件

①《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）

②企业简介和经营情况说明；

③投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。其中第⑥、⑦、⑧项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确实无法提供的，可以不提供。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

注：评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 偏离表（格式见附件）

- 企业类似业绩一览表（格式见附件）

- 投标供应商拟投入本项目人员一览表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

第二部分：技术标（其中：采购包一、包二为暗标）

1.设备配置

2.安装计划与进度保证措施

3.质量保障措施

4.各项关键、难点工作安排

5.安全风险预见及应对方案

6.培训方案

7.售后服务方案

# （七）投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

- 6.投标文件包括资格文件、商务文件、报价文件、技术文件（其中：包一、包二为暗标）。

- 7.采购包一、包二技术文件为暗标，采用暗标形式，须按下列格式编制，否则视为无效投标文件：（1）技术文件正文所用文字采用“宋体”四号“常规”字（黑色），表格中所用文字采用“宋体”“常规”字（黑色），字号不限。需设置目录，不得设置页码、页眉、页脚，纸张必须为A4纸。

- （2）技术文件内不得出现可识别投标供应商身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称等），相关人员姓名应以职务或职称代替。

- （3）对技术方案中的效果图、照片、图片的颜色以及图中的字体、字号、颜色均不作限制要求，但不得出现能体现投标供应商身份的信息。

- （4）需设置暗标的封面及目录，暗标的封面及目录统一上传至技术部分的“设备配置”正文前。

8.投标费用自理。

# （八）网上投标：

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表人在规定的网上报价时间内，凭CA数字证书登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在报价截止时间之前上传投标文件。

2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标供应商进行网上报价请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

# （九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定期限报价的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求加盖公章或签电子公章的；

- 投标供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件商务标未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

- 改变招标文件提供的工程量清单中的名称、计量单位、采购数量及采购需求的；

- 同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的；

- 采购包一、包二技术文件（暗标）未按招标文件规定的格式编制或出现能体现投标供应商身份的信息的；

- 超过招标文件规定的最高限价的；

- 评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性审查、技术符合性审查、报价符合性审查的；

- 投标供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

- 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理；

- 技术文件编制粗糙，缺漏项较多，或技术标页数过于偏少；

- 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址或IP地址（IP地址一致的，评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外）一致的，或不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

- 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

# （十） 开标、评标：

# 1.开标工作程序

# 1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

# 1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

# 1.3投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。

# 1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

# 1.5解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

# 1.6投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不进行评审。

# 1.7投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

# （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

# （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

# （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

# （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

# 同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）－（4）款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号－－政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

# 2.投标供应商资格审查

# 2.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。

# 2.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的法定代表人和授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供的资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

# 2.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：投标供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

# 对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

# 接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

# 2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

# 2.5资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件并加盖公章或签电子公章（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照原件扫描件）。 |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权委托书 | 格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）。 |
| 4 | 投标供应商法定代表人身份证原件扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标供应商提供近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告原件扫描件并加盖公章或签电子公章 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标供应商近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料。 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标供应商近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料。 |
| 9 | 政府采购投标及履约承诺函 | 格式见附件 |
| 10 | 授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明 | 由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件。 |
| 11 | 拟派项目负责人提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明 | 由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人担任项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件。 |
| 12 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件） 注：重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 13 | 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小微企业采购） | 本项目为货物类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：“工业”。采购包一、包二、包四属于专门面向中小微企业采购的项目，采购包一、包二、包四全部货物制造商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，否则投标无效。货物制造商须满足下述①-③任一条款的规定，投标供应商提供相应材料：①须符合中小微企业划分标准（《工信部联企业〔2011〕300号》）规定，提供《中小企业声明函（货物）》（格式详见投标文件格式），并对声明的真实性负责；②如为监狱企业的视为中小企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；③如为残疾人福利性单位的视为中小企业，残疾人福利性单位须满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见投标文件格式），并对声明的真实性负责。注：满足以上①条款规定的投标供应商应提供《中小企业声明函（货物）》，声明函具体格式详见本文件投标文件格式，声明函中“标的名称”为“工业”，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”，投标供应商应按招标文件规定格式如实填写声明函，并明确填写投标供应商所属的具体企业类型（即投标供应商应根据《工信部联企业〔2011〕300号》文件并结合本项目前述规定的所属行业选择中型或小型或微型其中一种类型并明确填写），未按以上规定填写的，其声明函视为无效。 |
| 14 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件） |
| 15 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |
| 16 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包。 |
| 17 | 投标供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。政府采购投标及履约承诺函相关承诺要求内容。 |

2.6资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.评标工作程序

3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2投标文件符合性检查

3.2.1评委会将对资格符合的投标文件进行评审，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

# 符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写，格式见附件。 |
| 2 | 开标一览表 | 本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准。 |
| 3 | 开标一览表附录 | 按招标文件填写，格式见附件。 |
| 4 | 明细报价表 | 按招标文件填写，格式见附件。 |
| 5 | 偏离表 | 按招标文件填写，格式见附件。 |
| 6 | 投标供应商拟投入本项目人员一览表 | 按招标文件填写，格式见附件。 |
| 7 | 投标供应商基本情况表 | 按招标文件填写，格式见附件。 |
| 8 | 满足采购文件“三、采购需求” | 如有，按招标文件要求提供相关证明材料。 |
| 9 | “★”号条款 | “★”号条款满足招标文件要求。 |
| 10 | 技术标 | 采购包一、包二的技术标符合暗标要求。 |
| 11 | 投标文件内容 | 投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、签章。 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.2.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的标的、数量、质量、交货期、价款或者报酬、履约期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中采购人的权利或投标供应商的义务，也不得对其他实质性响应的投标供应商的竞争地位产生不公正影响。

3.2.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

3.2.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商做出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.6评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，

即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3.2.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.2.8采购人及采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.3评委会组织负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

3.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.3.3对投标文件进行比较和评价；

3.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

3.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.4评委会成员应当履行下列义务：

3.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

3.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

3.4.4参与评标报告的起草；

3.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

3.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

3.5评标内容的保密

3.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

3.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

3.6比较与评价

3.6.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（九）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.6.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.6.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下（如有），汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4.评标方法

4.1投标供应商通过资格性检查和符合性检查的，方可进入比较与评价程序。

4.2比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

在最大限度满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，作为第一中标候选供应商。

如投标供应商提供虚假材料，将按“政府采购法”等相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

4.3针对中小型企业的价格评审：

（1）支持中小企业发展：关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例

采购包一、包二、包四均专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购，采购包三不专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购。

采购包三：关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例

1）执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定的要求，对于非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。

3）按照财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。

注：如为同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

（2）支持节能环保

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。

（3）支持绿色发展

依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

4.4落实政府采购政策（采购本国产品的支持政策）的价格调整

4.4.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.4.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“5、附件 投标文件格式”的“（六）明细报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.4.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4.4.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.4.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 4.4.6对本国产品给予的价格评审优惠与小微企业价格扣减的优惠政策可重复享受。

# 5.评分标准

5.1综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

5.2各项评分标准：

| 包一：NICE500燃机加工平台 |  |  | （一）价格分 32分 （二）商务资信分 32分 （三）技术分（暗标） 36分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |  |  |  |  |
| （一）价格分（32分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 32分 | 1.投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超采购最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。 2.价格得分计算方法：采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分。 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |  |  |  |  |
| （二）商务资信分（32分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 企业业绩 | 4分 | 投标供应商本次所投设备（至少包含摆头式五轴加工中心）近三年（自本项目招标公告发布之日起往前顺推，以合同签订日期为准）在国内拥有2家（含）以上采购单位的销售业绩，每1家得2分，最高得4分（投标文件中提供合同原件扫描件、加盖采购单位公章的验收合格证明材料的扫描件并签章，不提供或不符合要求均不得分）。 |  |  |  |  |
| 2 | 认证体系 | 3分 | 投标供应商或所投核心产品的生产厂家或制造厂商具质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分（注：投标文件中提供证书原件扫描件及证书在国家认监委官方网站http://www.cnca.gov.cn/ 查验截图并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 | 2分 | 投标供应商拟派项目负责人具有本科及以上学历的，得1分；具有机械或电气或自动化相关专业中级及以上技术职称的，得1分。本项最高得2分（投标文件中提供证书原件扫描件并加盖公章或签电子公章，若职称证书不显示专业，则以毕业证书或学位证书或专业技术资格评审申报表上所注专业为准，不提供或提供不符合要求均不得分）。 |  |  |  |  |
| 4 | 质保期 | 2分 | 在满足招标文件要求的质保期（1年）基础上，每增加6个月得1分，最高得2分（投标文件中提供承诺书加盖公章或签电子公章，格式自拟，不提供或不符合要求均不得分）。 |  |  |  |  |
| 5 | 技术参数响应情况评价 | 18分 | 序号 | 采购需求性能要求 | 性能加分要求1 |  | 性能加分要求2 |
|  |  |  | 1.摇篮式五轴加工中心（8分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1 | 工作台面积：不小于φ480mm | φ480mm＜工作台面积＜φ500mm的，得1分。 |  | 工作台面积≥φ500mm的，得2分。 |
|  |  |  | 1.2 | 主轴最大转速：不小于15000rpm | 15000rpm＜主轴最大转速＜20000rpm的，得1.5分。 |  | 最大转速≥20000rpm的，得3分。 |
|  |  |  | 1.3 | 主轴扭矩：不小于82N·m | 82N·m＜主轴扭矩＜120N·m的，得1.5分。 |  | 主轴扭矩≥120N·m的，得3分。 |
|  |  |  | 2.摆头式轴加工中心（10分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1 | 工作台面积：不小于φ900mm | φ900mm＜工作台面积＜φ1000mm的，得1分。 |  | 工作台面积≥φ1000mm的，得2分。 |
|  |  |  | 2.2 | 主轴最大转速：不小于8000rpm | 8000rpm＜最大转速＜10000rpm的，得1.5分。 |  | 最大转速≥10000rpm的，得3分。 |
|  |  |  | 2.3 | 主轴扭矩：不小于130N·m | 130N·m＜主轴扭矩＜300N·m的，得1.5分。 |  | 主轴扭矩≥300N·m的，得3分。 |
|  |  |  | 2.4 | 最大刀具直径：≥110mm | 110mm＜最大刀具直径＜130mm的，得1分。 |  | 最大刀具直径≥130mm，得2分。 |
|  |  |  | 以上性能要求加分，投标文件中需提供第三方检测机构出具的有效的认证标识的检测报告（检测报告须清晰且完整含封底及封面，检测报告不完整视作无效）或官网截图（含官网链接网址）或产品技术文件等证明材料，参数需在证明材料中响应并满足，证明材料需签投标供应商公章并上传，不提供或不符合要求均不得分。 |  |  |  |  |
| 6 | 加分因素 | 3分 | 1）支持节能环保： 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别得1分，最高得2分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 2）支持绿色发展： 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的，得1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 |  |  |  |  |
| （三）技术分（36分）（暗标） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备配置 | 8分 | 投标供应商针对所投设备进行阐述具体配置，包括①数控系统、②机床丝杆、③导轨、④轴承、⑤电器元器件、⑥气动元器件、⑦电主轴、⑧框架床身结构等附件的成熟度、可靠性、先进性、使用稳定性、市场认可度等。 投标供应商须针对上述评分内容进行具体阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容全面，有详实的针对性解释说明，不存在瑕疵的得8分； 阐述内容较全面，有针对性解释说明，存在1处瑕疵的得6分； 阐述内容基本全面，有针对性解释说明，存在2处瑕疵的得4分； 阐述内容不够全面，针对性解释说明不详，存在3处瑕疵的得2分； 阐述内容不全面，针对评分内容没有解释说明，或不满足项目需求要求或内容存在4处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |  |  |
| 2 | 安装计划与进度保证 措施 | 6分 | 投标供应商根据采购需求提供安装计划与进度保证措施方案的表述，内容包括但不限于①安装调试方案（包括安装和调试的人员对厂家人员的技术培训、工器具配备、安装调试步骤、成品保护措施等）；②进度计划及保障措施【包括安装和调试进度计划（详细的进度计划表、关键节点的控制措施）、进度保障措施（人力、物资和技术保障方案、工作组织安排）】及保证措施的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵的得6分； 以上内容存在1处瑕疵的得4分； 以上内容存在2处瑕疵的得2分； 未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |  |  |
| 3 | 质量保障 措施 | 6分 | 投标供应商根据采购需求提供质量保障措施方案的表述，内容包括但不限于①生产过程中的质量保障措施、运输过程中的安全保障措施；②使用过程中的质量保障措施，以及保障措施的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵的得6分； 以上内容存在1处瑕疵的得4分； 以上内容存在2处瑕疵的得2分； 未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |  |  |
| 4 | 各项关键、难点工作 安排 | 4分 | 投标供应商根据采购需求提供各项关键、难点工作安排方案的表述，内容包括但不限于各项关键工作安排、各项难点工作安排及方案的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵的得4分； 以上内容存在1处瑕疵的得2分； 以上内容存在2处瑕疵的得1分； 未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |  |  |
| 5 | 安全风险预见及应对 方案 | 4分 | 投标供应商根据采购需求提供安全风险预见及应对方案的表述，内容包括但不限于安全风险预见方案、重大事故的快速处理应对方案以及方案的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵的得4分； 以上内容存在1处瑕疵的得2分； 以上内容存在2处瑕疵的得1分； 未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |  |  |
| 6 | 培训方案 | 4分 | 投标供应商根据采购需求提供培训方案的表述，内容包括但不限于培训内容、培训方式、详细培训计划安排以及方案的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵的得4分； 以上内容存在1处瑕疵的得2分； 以上内容存在2处瑕疵的得1分； 未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。 |  |  |  |  |
| 7 | 售后服务 方案 | 4分 | 投标供应商根据采购需求提供售后服务方案的表述，内容包括但不限于售后响应时间、解决时间、售后团队组织架构以及方案的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵的得4分； 以上内容存在1处瑕疵的得2分； 以上内容存在2处瑕疵的得1分； 未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。 |  |  |  |  |
| 包二：真空热处理炉 |  |  | （一）价格分 32分 （二）商务资信分 27分 （三）技术分（暗标） 41分 |  |  |  |  |
| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |  |  |  |  |
| （一）价格分（32分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 32分 | 1.投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超采购最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。 2.价格得分计算方法：采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分。 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |  |  |  |  |
| （二）商务资信分（27分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 企业业绩 | 4分 | 投标供应商本次所投设备近三年（自本项目招标公告发布之日起往前顺推，以合同签订日期为准）在国内拥有2家（含）以上采购单位的销售业绩，每1家得2分，最高得4分（投标文件中提供合同原件扫描件、加盖采购单位公章的验收合格证明材料的扫描件并签章，不提供或不符合要求均不得分）。 |  |  |  |  |
| 2 | 认证体系 | 3分 | 投标供应商或所投产品生产厂家或制造厂商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分（注：投标文件中提供证书原件扫描件及证书在国家认监委官方网站http://www.cnca.gov.cn/ 查验截图并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 | 2分 | 投标供应商拟派项目负责人具有本科及以上学历的，得1分；具有机械或电气或自动化相关专业中级及以上技术职称的，得1分。本项最高得2分（投标文件中提供证书原件扫描件并加盖公章或签电子公章，若职称证书不显示专业，则以毕业证书或学位证书或专业技术资格评审申报表上所注专业为准，不提供或提供不符合要求均不得分）。 |  |  |  |  |
| 4 | 质保期 | 3分 | 在满足招标文件要求的质保期（1年）基础上，每增加6个月得1分，最高得3分（投标文件中提供承诺书加盖公章或签电子公章，格式自拟，不提供或不符合要求均不得分）。 |  |  |  |  |
| 3 | 技术参数响应情况评价 | 12分 | 序号 | 采购需求性能要求 | 性能加分要求1 |  | 性能加分要求2 |
|  |  |  | 1 | 最大冷却气体压力≥6bar | 6bar＜最大冷却气体压力＜8bar的得1.5分。 |  | 最大冷却气体压力≥8bar的得3分。 |
|  |  |  | 2 | 极限真空度：不大于1×10-3Pa | 8×10-4Pa＜极限真空度＜1×10-3Pa的得1.5分。 |  | 极限真空度≤8×10-4Pa的得3分。 |
|  |  |  | 3 | 泄漏率：不大于0.4Pa/h | 0.3Pa/h＜泄漏率＜0.4Pa/h的得1.5分。 |  | 泄漏率≤0.3Pa/h的得3分。 |
|  |  |  | 4 | 额定温度：不小于1250℃ | 1250℃＜额定温度＜1350℃的得1.5分。 |  | 额定温度≥1350℃的得3分。 |
|  |  |  | 以上性能加分，投标文件中需提供第三方检测机构出具的有效的认证标识的检测报告（检测报告须清晰且完整含封底及封面，检测报告不完整视作无效）或官网截图（含官网链接网址）或产品技术文件等证明材料，参数需在证明材料中响应并满足，证明材料需签投标供应商公章并上传，不提供或不符合要求均不得分。 |  |  |  |  |
| 4 | 加分因素 | 3分 | 1）支持节能环保： 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别得1分，最高得2分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 2）支持绿色发展： 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的，得1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 |  |  |  |  |
| （三）技术分（41分）（暗标） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备配置 | 9分 | 投标供应商针对所投设备进行阐述具体配置，包括①热区、②真空系统、③PLC、④电器元件、⑤控温表、⑥热电偶、⑦水路流量计、⑧真空计、⑨真空淬火系统等关键附件的成熟度、可靠性、先进性、使用稳定性、市场认可度等。 投标供应商须针对上述评分内容进行具体阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容全面，有详实的针对性解释说明，不存在瑕疵的得9分； 阐述内容较全面，有针对性解释说明，存在1处瑕疵的得7分； 阐述内容基本全面，有针对性解释说明，存在2处瑕疵的得5分； 阐述内容不够全面，针对性解释说明不详，存在3处瑕疵的得3分； 阐述内容不全面，针对评分内容没有解释说明，或不满足项目需求要求或内容存在4处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |  |  |
| 2 | 安装计划与进度保证 措施 | 8分 | 投标供应商根据采购需求提供安装计划与进度保证措施方案的表述，内容包括但不限于①安装调试方案（包括安装和调试的人员对厂家人员的技术培训、工器具配备、安装调试步骤、成品保护措施等）；②进度计划及保障措施【包括安装和调试进度计划（详细的进度计划表、关键节点的控制措施）、进度保障措施（人力、物资和技术保障方案、工作组织安排）】及保证措施的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵的得8分； 以上内容存在1处瑕疵的得6分； 以上内容存在2处瑕疵的得4分； 以上内容存在3处瑕疵的得2分； 未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在4处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |  |  |
| 3 | 质量保障 措施 | 6分 | 投标供应商根据采购需求提供质量保障措施方案的表述，内容包括但不限于①生产过程中的质量保障措施、运输过程中的安全保障措施；②使用过程中的质量保障措施，以及保障措施的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵的得6分； 以上内容存在1处瑕疵的得4分； 以上内容存在2处瑕疵的得2分； 未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |  |  |
| 4 | 各项关键、难点工作 安排 | 4分 | 投标供应商根据采购需求提供各项关键、难点工作安排方案的表述，内容包括但不限于各项关键工作安排、各项难点工作安排及方案的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵的得4分； 以上内容存在1处瑕疵的得2分； 以上内容存在2处瑕疵的得1分； 未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |  |  |
| 5 | 安全风险预见及应对 方案 | 4分 | 投标供应商根据采购需求提供安全风险预见及应对方案的表述，内容包括但不限于安全风险预见方案、重大事故的快速处理应对方案以及方案的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵的得4分； 以上内容存在1处瑕疵的得2分； 以上内容存在2处瑕疵的得1分； 未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |  |  |
| 6 | 培训方案 | 4分 | 投标供应商根据采购需求提供培训方案的表述，内容包括但不限于培训内容、培训方式、详细培训计划安排以及方案的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵的得4分； 以上内容存在1处瑕疵的得2分； 以上内容存在2处瑕疵的得1分； 未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |  |  |
| 7 | 售后服务 方案 | 6分 | 投标供应商根据采购需求提供售后服务方案的表述，内容包括但不限于售后响应时间、解决时间、售后团队组织架构以及方案的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵的得6分； 以上内容存在1处瑕疵的得4分； 以上内容存在2处瑕疵的得2分； 未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |  |  |
| 包三：数控卧式镗铣床 |  |  | （一）价格分 32分 （二）商务资信分 29分 （三）技术分 39分 |  |  |  |  |
| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |  |  |  |  |
| （一）价格分（32分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 32分 | 1.投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超采购最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。 2.价格得分计算方法：采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分。 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 针对中小型企业的价格评审： 1）执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定的要求，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2）按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。 3）按照财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。 注：如为同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。 如投标供应商提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。 |  |  |  |  |
| （二）商务资信分（29分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 企业业绩 | 4分 | 投标供应商本次所投设备近三年（自本项目招标公告发布之日起往前顺推，以合同签订日期为准）在国内拥有2家（含）以上采购单位的销售业绩，每1家得2分，最高得4分（投标文件中提供合同原件扫描件、加盖采购单位公章的验收合格证明材料的扫描件并签章，不提供或不符合要求均不得分）。 |  |  |  |  |
| 2 | 认证体系 | 3分 | 投标供应商或所投产品生产厂家或制造厂商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分（投标文件中提供证书原件扫描件及证书在国家认监委官方网站http://www.cnca.gov.cn/ 查验截图并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 | 2分 | 投标供应商拟派项目负责人具有本科及以上水平的，得1分；具有机械或电气或自动化相关专业中级及以上技术职称的，得1分。本项最高得2分（投标文件中提供证书原件扫描件并加盖公章或签电子公章，若职称证书不显示专业，则以毕业证书或学位证书或专业技术资格评审申报表上所注专业为准，不提供或提供不符合要求均不得分）。 |  |  |  |  |
| 4 | 质保期 | 2分 | 在满足招标文件要求的质保期（1年）基础上，每增加3个月得1分，最高得2分（投标文件中提供承诺书加盖公章或签电子公章，格式自拟，不提供或不符合要求均不得分）。 |  |  |  |  |
| 5 | 技术参数响应情况评价 | 15分 | 序号 | 采购需求性能要求 | 性能加分要求1 |  | 性能加分要求2 |
|  |  |  | 1 | 进给速度：X/Y/Z/W：不小于7000mm/min/ 7000mm/min/ 7000mm/min /5000mm/min | 7000mm/min＜X轴进给速度＜8000mm/min、 7000mm/ min＜Y轴进给速度＜8000mm/min、 7000mm/min＜Z轴进给速度＜8000mm/min、 5000mm/min＜W轴进给速度＜6000mm/min，得1.5分。 |  | X轴进给速度≥8000mm/min、 Y轴进给速度≥8000mm、 Z轴进给速度≥8000mm/min、 W轴进给速度≥6000mm/min，得3分。 |
|  |  |  | 2 | 主轴功率：不小于15KW | 15KW＜主轴功率＜18KW的，得1.5分 |  | 主轴功率≥18KW的，得3分 |
|  |  |  | 3 | W轴行程：不小于500mm | 500mm＜W轴行程＜600mm，得1.5分 |  | W轴行程：≥600mm，得3分 |
|  |  |  | 4 | 工作台承重：不小于4000kg | 4000kg＜工作台承重＜5000kg的，得1.5分 |  | 工作台承重≥5000kg，得3分 |
|  |  |  | 5 | B轴快速移动速度：不小于2mm/min | 2mm/min＜B轴快速移动速度＜3mm/min得1.5分 |  | B轴快速移动速度≥3mm/min的，得3分 |
|  |  |  | 以上性能加分，投标文件中需提供第三方检测机构出具的有效的认证标识的检测报告（检测报告须清晰且完整含封底及封面，检测报告不完整视作无效）或官网截图（含官网链接网址）或产品技术文件等证明材料，参数需在证明材料中响应并满足，证明材料需签投标供应商公章并上传，不提供或不符合要求均不得分。 |  |  |  |  |
| 6 | 加分因素 | 3分 | 1）支持节能环保： 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别得1分，最高得2分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 2）支持绿色发展： 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的，得1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 |  |  |  |  |
| （三）技术分（39分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备配置 | 8分 | 投标供应商须列出机床的标准配置和随机标准附件，包括但不限于①各伺服电机、②主轴、③丝杠、④轴承、⑤刀库、⑥冷却系统、⑦电气系统、⑧润滑系统等主要部件的品牌、规格、型号、数量、精度等级及产地等信息。 投标供应商须针对上述评分内容进行具体阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容全面，有详实的针对性解释说明，不存在瑕疵的得8分； 阐述内容较全面，有针对性解释说明，存在1处瑕疵的得6分； 阐述内容基本全面，有针对性解释说明，存在2处瑕疵的得4分； 阐述内容不够全面，针对性解释说明不详，存在3处瑕疵的得2分； 阐述内容不全面，针对评分内容没有解释说明，或不满足项目需求要求或内容存在4处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |  |  |
| 2 | 安装计划与进度保证 措施 | 6分 | 投标供应商根据采购需求提供安装计划与进度保证措施方案的表述，内容包括但不限于①安装调试方案（包括安装和调试的人员对厂家人员的技术培训、工器具配备、安装调试步骤、成品保护措施等）；②进度计划及保障措施【包括安装和调试进度计划（详细的进度计划表、关键节点的控制措施）、进度保障措施（人力、物资和技术保障方案、工作组织安排）】及保证措施的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵的得6分； 以上内容存在1处瑕疵的得4分； 以上内容存在2处瑕疵的得2分； 未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |  |  |
| 3 | 质量保障 措施 | 6分 | 投标供应商根据采购需求提供质量保障措施方案的表述，内容包括但不限于①生产过程中的质量保障措施、运输过程中的安全保障措施；②使用过程中的质量保障措施，以及保障措施的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵的得6分； 以上内容存在1处瑕疵的得4分； 以上内容存在2处瑕疵的得2分； 未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |  |  |
| 4 | 各项关键、难点工作 安排 | 5分 | 投标供应商根据采购需求提供各项关键、难点工作安排方案的表述，内容包括但不限于各项关键工作安排、各项难点工作安排及方案的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵的得5分； 以上内容存在1处瑕疵的得3分； 以上内容存在2处瑕疵的得1分； 未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |  |  |
| 5 | 安全风险预见及应对 方案 | 6分 | 投标供应商根据采购需求提供安全风险预见及应对方案的表述，内容包括但不限于安全风险预见方案、重大事故的快速处理应对方案以及方案的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵的得6分； 以上内容存在1处瑕疵的得4分； 以上内容存在2处瑕疵的得2分； 未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |  |  |
| 6 | 培训方案 | 4分 | 投标供应商根据采购需求提供培训方案的表述，内容包括但不限于培训内容、培训方式、详细培训计划安排以及方案的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵的得4分； 以上内容存在1处瑕疵的得2分； 以上内容存在2处瑕疵的得1分； 未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |  |  |
| 7 | 售后服务 方案 | 4分 | 投标供应商根据采购需求提供售后服务方案的表述，内容包括但不限于售后响应时间、解决时间、售后团队组织架构以及方案的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵的得4分； 以上内容存在1处瑕疵的得2分； 以上内容存在2处瑕疵的得1分； 未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |  |  |
| 包四：NICE500燃机性能测试平台 |  |  | （一）价格分 32分 （二）商务资信分 32分 （三）技术分 36分 |  |  |  |  |
| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |  |  |  |  |
| （一）价格分（32分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 32分 | 1.投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超采购最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。 2.价格得分计算方法：采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分。 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |  |  |  |  |
| （二）商务资信分（32分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 企业业绩 | 4分 | 投标供应商本次所投设备（至少包含动平衡机）近三年（自本项目招标公告发布之日起往前顺推，以合同签订日期为准）在国内拥有2家（含）以上采购单位的销售业绩，每1家得2分，最高得4分（投标文件中提供合同原件扫描件、加盖采购单位公章的验收合格证明材料的扫描件并签章，不提供或不符合要求均不得分）。 |  |  |  |  |
| 2 | 认证体系 | 3分 | 投标供应商或所投核心产品生产厂家或制造厂商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分（注：投标文件中提供证书原件扫描件及证书在国家认监委官方网站http://www.cnca.gov.cn/ 查验截图并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 | 2分 | 投标供应商拟派项目负责人具有本科及以上学历的，得1分；具有机械或电气或自动化相关专业中级及以上技术职称的，得1分。本项最高得2分（投标文件中提供证书原件扫描件并加盖公章或签电子公章，若职称证书不显示专业，则以毕业证书或学位证书或专业技术资格评审申报表上所注专业为准，不提供或提供不符合要求均不得分）。 |  |  |  |  |
| 4 | 质保期 | 2分 | 在满足招标文件要求的质保期（1年）基础上，每增加3个月得1分，最高得2分（投标文件中提供承诺书加盖公章或签电子公章，格式自拟，不提供或不符合要求均不得分）。 |  |  |  |  |
| 3 | 技术参数响应情况评价 | 18分 | 序号 | 采购需求性能要求 | 性能加分要求 |  | 性能加分要求 |
|  |  |  | 一、高性能动态信号测试分析系统（6分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 动态信号采集分析系统机箱的多机箱联用时同步精度：不大于30ns | 20ns＜多机箱联用时同步精度＜30ns，得1分。 |  | 多机箱联用时同步精度≤20ns的，得2分。 |
|  |  |  | 2 | 动态信号采集卡供桥电压精度：不大于0.2% | 0.05%＜供桥电压精度＜0.2%的，得1分。 |  | 供桥电压精度≤0.05%，得2分。 |
|  |  |  | 3 | 转速信号采集卡的转速测量范围：不低于500000RPM | 500000RPM＜转速测量范围＜600000RPM的，得1分。 |  | 转速测量范围≥600000RPM的，得2分。 |
|  |  |  | 二、动平衡机（12分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1卧式平衡机主机（6分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 转子承载重量≥100kg | 120kg＞转子承载重量＞100kg，得1分。 | 转子承载重量≥120kg，得2分。 |  |
|  |  |  | 2 | 支承中心间最大距离≥1200mm | 1300mm＞支承中心间最大距离＞1200mm，得1分。 | 支承中心间最大距离≥1300mm，得2分。 |  |
|  |  |  | 3 | 最高测量灵敏度≤2gmm | 2gmm＞最高测量灵敏度＞1.5gmm，得1分。 | 最高测量灵敏度≤1.5gmm，得2分。 |  |
|  |  |  | 2.2卧式平衡机辅机（6分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 转子承载重量≥40kg | 50kg＞转子承载重量＞40kg，得1分。 | 转子承载重量≥50kg，得2分。 |  |
|  |  |  | 2 | 支承中心间最大距离≥500mm | 580mm＞支承中心间最大距离＞500mm，得1分。 | 支承中心间最大距离≥580mm，得2分。 |  |
|  |  |  | 3 | 最高测量灵敏度≤1.6gmm | 1.6gmm＞最高测量灵敏度＞1.0gmm，得1分。 | 最高测量灵敏度≤1.0gmm，得2分。 |  |
|  |  |  | 以上性能加分，投标文件中需提供第三方检测机构出具的有效的检测报告（检测报告须清晰且完整含封底及封面，检测报告不完整视作无效）或官网截图（含官网链接网址）或产品技术文件等证明材料，参数需在证明材料中响应并满足，证明材料需签投标供应商公章并上传，不提供或不符合要求均不得分。 |  |  |  |  |
| 4 | 加分因素 | 3分 | 1）支持节能环保： 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别得1分，最高得2分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 2）支持绿色发展： 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的，得1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 |  |  |  |  |
| （三）技术分（36分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备配置 | 6分 | 投标供应商针对所投设备进行阐述具体配置，包括但不限于①主机、②辅机、③测量单元等的成熟度、可靠性、先进性、使用稳定性、市场认可度等。 投标供应商须针对上述评分内容进行具体阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容全面，有详实的针对性解释说明，不存在瑕疵的得6分； 阐述内容较全面，有针对性解释说明，存在1处瑕疵的得4分； 阐述内容基本全面，有针对性解释说明，存在2处瑕疵的得2分； 阐述内容不全面，针对评分内容没有解释说明，或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |  |  |
| 2 | 安装计划与进度保证 措施 | 6分 | 投标供应商根据采购需求提供安装计划与进度保证措施方案的表述，内容包括但不限于①安装调试方案（包括安装和调试的人员对厂家人员的技术培训、工器具配备、安装调试步骤、成品保护措施等）；②进度计划及保障措施【包括安装和调试进度计划（详细的进度计划表、关键节点的控制措施）、进度保障措施（人力、物资和技术保障方案、工作组织安排）】及保证措施的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵的得6分； 以上内容存在1处瑕疵的得4分； 以上内容存在2处瑕疵的得2分； 未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |  |  |
| 3 | 质量保障措施及验收 方案 | 6分 | 投标供应商根据采购需求提供质量保障措施方案的表述，内容包括但不限于①生产过程中的质量保障措施、运输过程中的安全保障措施；②使用过程中的质量保障措施，以及保障措施的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵的得6分； 以上内容存在1处瑕疵的得4分； 以上内容存在2处瑕疵的得2分； 未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |  |  |
| 4 | 各项关键、难点工作 安排 | 6分 | 投标供应商根据采购需求提供各项关键、难点工作安排方案的表述，内容包括但不限于各项关键工作安排、各项难点工作安排及方案的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵的得6分； 以上内容存在1处瑕疵的得4分； 以上内容存在2处瑕疵的得2分； 未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |  |  |
| 5 | 安全风险预见及应对 方案 | 4分 | 投标供应商根据采购需求提供安全风险预见及应对方案的表述，内容包括但不限于安全风险预见方案、重大事故的快速处理应对方案以及方案的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵的得4分； 以上内容存在1处瑕疵的得2分； 以上内容存在2处瑕疵的得1分； 未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。 |  |  |  |  |
| 6 | 培训方案 | 4分 | 投标供应商根据采购需求提供培训方案的表述，内容包括但不限于培训内容、培训方式、详细培训计划安排以及方案的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵的得4分； 以上内容存在1处瑕疵的得2分； 以上内容存在2处瑕疵的得1分； 未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |  |  |
| 7 | 售后服务 方案 | 4分 | 投标供应商根据采购需求提供售后服务方案的表述，内容包括但不限于售后响应时间、解决时间、售后团队组织架构以及方案的专业性、规范性、创新性，要求表述内容完整、合理、可行性强。 以上内容不存在瑕疵的得4分； 以上内容存在1处瑕疵的得2分； 以上内容存在2处瑕疵的得1分； 未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的得0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  |  |  |  |

注：投标供应商须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“技术部分”。取所有评委打分的平均值。

- 采购包一、包二技术文件为暗标，采用暗标形式，须按下列格式编制，否则视为无效投标文件：（1）技术文件正文所用文字采用“宋体”四号“常规”字（黑色），表格中所用文字采用“宋体”“常规”字（黑色），字号不限。需设置目录，不得设置页码、页眉、页脚，纸张必须为A4纸。

- （2）技术文件内不得出现可识别投标供应商身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称等），相关人员姓名应以职务或职称代替。

- （3）对技术方案中的效果图、照片、图片的颜色以及图中的字体、字号、颜色均不作限制要求，但不得出现能体现投标供应商身份的信息。

（4）需设置暗标的封面及目录，暗标的封面及目录统一上传至技术部分的“设备配置”正文前。

评分办法及评分细则的解释权属于采购人，未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# （十一） 定标：

- 采购人在收到评标报告5个工作日内按评标报告推荐的中标候选供应商顺序，依法确定中标供应商，联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体江苏政府采购网发布公告中标、成交结果公告，公告期限为1个工作日。采购人对未中标原因不作解释。

# （十二） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消；

- 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

- 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

# （十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十四）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述第4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

特别提醒：投标供应商在递交质疑函的同时需提供“苏采云系统”中获取本项目招标文件时签章的“投标供应商确认函”，以及本项目的“项目参与详情”的截图并加盖公章，否则，采购人或代理机构有权要求其在规定期限内补正，未补正或逾期补正的采购人或代理机构将不予受理。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件“一、投标邀请”。

5.以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

# （十五）中标通知书

1.中标结果确定后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

# （十六）签订、履行合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

2.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

3.签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

4.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）或货物，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

# （十七）招标代理费

# 1.本项目代理服务费由采购人支付。

# 2.招标代理服务费以中标金额为基数，采用差额定率累进法计算。具体费率标准如下：中标金额100万元（含）以下部分，费率为1.5%；中标金额100万元至500万元（含）部分，费率为1.1%；中标金额500万元至1000万元（含）部分，费率为0.8%；中标金额1000万元至5000万元（含）部分，费率为0.5%。以上述标准计算出的代理服务费总额，按80%的折扣率计取。

# （十八）未尽事宜

按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

# （十九）履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过江苏政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

# （二十）政府采购履约资金扶持政策

中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 三、采购需求

# 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1.本项目是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：采购包一、包二、包四均专门面向中小企业采购，采购包三不专门面向中小企业采购。

2.本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业（工业：根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）。

3.支持节能环保

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。

4.支持绿色发展

依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分）。

# 二、本项目采购标的概况、交货期、质量标准及其他要求

1.项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0020

2.项目名称：涡轮动力公共技术服务平台二期（NICE500燃机加工及测试平台）采购项目

3.项目概况：涡轮动力公共技术服务平台二期（NICE500燃机加工及测试平台）采购，共划分为四个采购包，分别为：包一：NICE500燃机加工平台（包括：五轴加工中心（摇篮）、五轴加工中心（摆头）、超高精密慢走丝（5轴4联动）、数控卧车），包二：真空热处理炉，包三：数控卧式镗铣床，包四：NICE500燃机性能测试平台（包括：高性能动态信号测试分析系统、1MW 耗功器、动平衡机）。中标供应商负责全部设备及其配套辅助设施的供货、运输、安装调试、售后及质保等全套内容。

4.★交货期：

包一：NICE500燃机加工平台，合同签订后，6个月内成全部货物的供货、安装调试，并交付使用。误期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%。

包二：真空热处理炉，合同签订后，6个月内成全部货物的供货、安装调试，并交付使用。误期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%。

包三：数控卧式镗铣床，合同签订后，6个月内成全部货物的供货、安装调试，并交付使用。误期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%。

包四：NICE500燃机性能测试平台，合同签订后，4个月内成全部货物的供货、安装调试，并交付使用。误期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%。

注：如中标供应商为代理商或经销商，在供货前须向采购人提供由其所投产品的生产厂家或制造厂商出具的针对本项目的有效期内的授权书（授权书上须加盖生产厂家或制造厂商公章），或提供有效的进货渠道证明，否则采购人有权不接受其产品。

5.★质量要求：质量标准符合国家标准、行业标准和企业标准（标准不一致的，以严格的标准为准），并满足采购需求。质量违约金：合同价款的3%。

6.★质保期：整体质保期不少于一年（具体质保期年限以供应商投标文件响应的质保期年限为准），若国家、厂商、行业有更高质保期标准，按国家、厂商、行业的最优标准执行。自所有货物最终验收合格之日起算。在收到采购人通知后须在规定时间内到现场进行免费维修。

7.本项目核心产品为：采购包一：摆头式五轴加工中心，采购包二：真空热处理炉，采购包三：数控卧式镗铣床，采购包四：动平衡机。

8.★付款方式：

（1）合同签订后，采购人向中标供应商预付合同总价款的10%；

（2）设备生产制作完成后，中标供应商需向采购人发出正式的预验收邀请。现场预验收通过且收到中标供应商的发货通知（以货运单记载的发货时间为准），经采购人书面确认后，采购人应向中标供应商支付合同总价款的80%。若现场验收不能满足要求，采购人要求中标供应商进行整改，并在30个工作日内整改完成。若整改后的设备仍不能满足采购人要求的，视为设备验收不合格，采购人有权终止合同，中标供应商须退还采购人已付款项。现场验收合格的，中标供应商确保其提供的设备在收到货款后30个工作日内到达采购人指定的地点；

（3）设备全部安装调试完毕且经采购人书面确认无质量问题后，采购人在一个月内向中标供应商支付至结算价款的100%。

以上价款均不计利息，每次付款时，中标供应商须提供符合采购人财务要求的相应金额的税金发票。

9.供货地点：江苏省无锡市惠山区洛杨北路1号（九优新能源科技园内）。

三、本项目采购标的要求

1.采购清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一：NICE500燃机加工平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摇篮式五轴加工中心 | ▲1.工作台面积：不小于φ480mm 2.X轴行程：≥500mm 3.Y轴行程：≥450mm 4.Z轴行程：≥400mm 5.B轴行程：≥185° 6.C轴行程：≥360° 7.工作台最大荷载重量：≥200kg 8.数控系统：数控轴X,Y,Z,A/B,C；联动轴数≥5； 9.直接测量系统：五轴 全闭环功能 10.机床的回转轴和摆动轴均须采用扭矩电机直接驱动 11.主轴功率 (S1/S3 25%)：≥13kW ▲12.主轴最大转速：不小于15000rpm ▲13.主轴扭矩(max)：不小于82N·m 14.最大刀具数：不小于30位 15.刀柄形式：HSK A63 16.最大刀具直径：不小于70mm 17.最长刀具：≥300mm 18.最大刀重：≥7kg ★19.定位精度：≤0.008mm ★20.重复精度：≤0.005mm 21.中心出水：≥20kg/min 其他功能：手轮、水枪、四色灯、变压器、排屑器,工件测量，激光对刀仪，五轴精度自动补偿功能，油雾分离器，中心出水不小于20KG含独立水箱，铁屑车。 其他要求：详见“2.供货要求” | 台 | 1 |  |
| 2 | 摆头式五轴加工中心 | ▲1.工作台面积：不小于φ900mm 2.X轴行程：≥1000mm 3.Y轴行程：≥1050mm 4.Z轴行程：≥800mm 5.A/B轴行程：≥125° 6.C轴行程：≥360° 7.工作台最大荷载重量：不小于1000kg ★8.摆动主轴须有≥20°的反角设计（水平方向上翘）当主轴在垂直位置时，主轴的回装中心可以越过工作台回转中心100mm以上 9.数控系统：数控轴X,Y,Z,A/B,C；联动轴数≥5 10.直接测量系统：五轴 全闭环功能 11.机床的回转轴和摆动轴均须采用扭矩电机直接驱动 12.主轴功率 (S1/S3 25%)：≥35kW ▲13.主轴最大转速：不小于8000 rpm ▲14.主轴扭矩(max)：不小于130N·m 15.最大刀具数：不小于30位 16.刀柄形式：HSK A100 ▲17.刀柄最大刀具直径：≥110mm 18.刀柄最大刀重：≥7kg ★19.定位精度：≤0.008mm ★20.重复精度：≤0.006mm 21.中心出水：≥40kg/min 其他功能：手轮、水枪、四色灯、变压器、排屑器,工件测量，激光对刀仪，五轴精度自动补偿功能，油雾分离器，中心出水不小于40KG含独立水箱，刀具热缩机，铁屑车。 其他要求：详见“2.供货要求” | 台 | 1 |  |
| 3 | 超高精密慢走丝（5轴4联动） | 1.切割方式：浸水切割 2.走丝方式：慢走丝 3.工作台行程： 4.X轴行程：≥600mm 5.Y轴行程：≥400mm 6.Z轴行程：≥350mm 7.最大工件尺寸：≥750*550*330mm 8.最大承重量：≥800kg 9.切割厚度：≥300mm 10.定位精度：≤2um ★11.加工精度：≤0.005mm12.工作加工速度：≥120mm2/min ★13.表面光洁度：Ra≤0.3μm 14.文件传输方式：USB或其他 15.水箱（或油箱）：具有 16.水（或油）泵电机：具有 17.导轨润滑系统：具有 18.夹具：具有 19.工作灯：具有 20.过滤芯：具有 21.导电块：具有 其他要求：详见“2.供货要求”。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 数控卧车 | 1.整体落地式床身 2.最大加工直径：≥720mm 3.床身上最大回转直径：≥800mm 4.床鞍上最大回转直径：≥480mm ★5.顶尖距：≥2000mm 机床定位精度：X≤0.026mm；Z≤0.040mm ★6.机床重复定位精度：X≤0.007mm；Z≤0.014mm 7.X轴行程：≥430mm 8.Z轴行程：≥1850mm 9.主轴最高转速：≥1000rpm 10.主轴液压换挡，无级调速 11.主轴功率：不小于15kW 12.主轴形式：≥A2-11 13.棒料加工能力：≥100mm 14.刀具容量：≥4把 15.刀台宽度：≥280mm 16.床身导轨宽度：≥600mm 17.尾座套筒行程：不小于250mm 18.尾座形式：手动尾座 19.尾座套筒直径：≥100mm 20.尾座套筒锥度：MT No.5 ★21.后置镗刀座：φ80、φ100 22.φ120～Ф380mm手动中心架 23.φ500手动三爪卡盘及卡盘座 24.φ630手动四爪卡盘及卡盘座 25.FAG或NSK精密丝杠轴承 其他要求：详见“2.供货要求” | 台 | 1 |  |
| 包二：真空热处理炉 |  |  |  |  |  |
| 1 | 真空热处理炉 | 1.有效工作空间（W×L×H）：不小于900×1200×900mm 2.最大装炉重量：不小于1400kg ▲3.极限真空度：不大于1×10-3Pa ★4.工作真空：≤5×10-3Pa ▲5.泄漏率：不大于0.4Pa/h ★6.热区材料：金属屏 ▲7.额定温度：不小于1250℃ 8.真空加热工作温度：500℃-1200℃ 9.保温后温度均匀性：≤±5℃ ▲10.最大冷却气体压力≥6 bar (绝对压力 abs.) 11.保护气体：Ar or N2 其他要求：详见“2.供货要求” | 台 | 1 |  |
| 包三：数控卧式镗铣床 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数控卧式铣镗床 | 主要规格参数： 1.工作台面积：1250×1250mm 2.X轴行程：不小于1600mm 3.Y轴行程：不小于1200mm 4.Z轴行程：不小于1200mm ▲5.进给速度：X/Y/Z/W：不小于7000mm/min/ 7000mm/min/ 7000mm/min /5000mm/min ▲6.B轴快速移动速度：不小于2mm/min ▲7.W轴行程：不小于500mm ▲8.工作台最大荷重重量：不小于4000kg 9.位置测量系统：全闭环光栅尺 ▲10.主轴功率 ：不小于15KW 11.最大转速：≥2500rpm 12.输出扭矩：1373/1648(30min) 13.最大刀具数：不少于40 14.刀柄形式：BT 50 15.最大刀具直径：不小于110mm 16.最长刀具：≥350mm 17.最大刀重：≥20kg ★18.定位精度：不大于0.01mm ★19.重复精度：不大于0.008mm 20.中心出水：不小于20kg/min 21.其他功能：手轮、水枪、四色灯、变压器 其他要求：详见“2.供货要求” | 台 | 1 |  |
| 包四：NICE500燃机性能测试平台 |  |  |  |  |  |
| 一、高性能动态信号测试分析系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 动态信号采集分析系统机箱 | - 1.机箱类型：19英寸机箱16卡槽； - ▲2.多机箱联用时同步精度不大于30ns； - 3.通讯方式：千兆网接口； - 4.功耗：19英寸机箱功耗不高于320W； - 5.供电方式：交流供电 220V±10％ 50Hz±2％，直流供电10V~30V； - 6.尺寸（mm）不大于482×133×338 - 7.重量：不超过14kg； - 8.使用环境：适用于 GB/T 6587-2012-Ⅱ组条件； - 其他要求：详见“2.供货要求” | 台 | 1 |  |
| 2 | 动态信号采集卡 | - 1.通道数：2通道/卡； - 2.通道包含输入保护功能，输入信号大于±15V时，输入全保护； - 3.输入阻抗不低于10MΩ+10MΩ； - 4.输入方式：GND、SIN-DC、DIF-DC、AC、SIN-IEPE、DIF-IEPE； - 5.通道包含状态显示灯，输入大于满度的95%，指示灯为红色，表示接近满量程上限，输入小于满度的1%，指示灯为绿色，表示接近满量程下限（需要提供实物照片）； - 6.支持EID智能导线功能，支持TEDS智能传感器识别，支持桥路自检功能； - 7.电压示值误差：±0.05%F.S； - 8.示值稳定性：0.01%/天； - 9.非线性：0.01%F.S； - 10.噪声：不大于3μVRMS，零点漂移：小于1με/天（提供校准证书）； - 11.共模抑制（CMR）：不小于 100dB； - 12.应变量程：±100000με； - ★13.应变示值误差：±（0.1%red±2με）（投标文件中须提供校准证书）； - 14.供桥电压（DC）：2V、5V、10V、24V 分档切换，每通道最大输出电流：50mA； - ▲15.供桥电压精度：不大于0.2%； - 16.模数转换器：18位逐次逼近型A/D，频响范围：DC～300kHz（＋0.5dB～-3dB）（100kHz平坦）； - 17.采样率：不低于256KHz； - 18.连接器类型：10芯ODU插座； - ★19.通道包含低通滤波器，截止频率（-3dB±1dB）：100、300、1k、3k、10k、30k、100k、PASS（Hz）分档切换，平坦度：± 0.1dB（2/3 截止频率内），阻带衰减：大于-24dB/Oct（投标文件中须提供软件截图）； - 20.通道包含抗混滤波器，滤波方式：每通道独立的模拟滤波+实时数字滤波组合抗混滤波器，阻带衰减：大于-120dB，平坦度（分析频率范围内）：小于 0.1dB；采样率：不低于256KHz； - 21.连接器类型：10芯ODU插座； - ★22.通道包含低通滤波器，截止频率（-3dB±1dB）：100、300、1k、3k、10k、30k、100k、PASS（Hz）分档切换，平坦度：± 0.1dB（2/3截止频率内），阻带衰减：大于-24dB/Oct（投标文件中须提供软件截图）； - 23.通道包含抗混滤波器，滤波方式：每通道独立的模拟滤波+实时数字滤波组合抗混滤波器，阻带衰减：大于-120dB，平坦度（分析频率范围内）：小于0.1dB； - 其他要求：详见“2.供货要求” | 张 | 14 |  |
| 3 | 转速信号采集卡 | - 1.通道数：2通道/卡； - 2.供电电源：DC5V，50mA；或 DC15V，50mA； - ▲3.转速测量范围不低于500000RPM； - 4.转速测量精度：小于0.05%±1转； - 5.每转脉冲数：1~4096个，软件设置； - ★6.转轴比：0.01~100； - 其他要求：详见“2.供货要求” | 张 | 2 |  |
| 4 | 测试分析软件 | - 1.无密码狗和验证码，可任意电脑安装使用，且使用期限为永久，终身免费维护，后期不得以任何借口收取费用（采购方额外增加功能除外）； - 2.支持二次开发和第三方数据导出； - 3.具有fft，阶次分析等功能（提供软件截图）； ★分析软件数据输出格式不少于txt、Word、Excel、dhprj、Matlab、Access、bmp等（投标文件中须提供软件截图） 其他要求：详见“2.供货要求” | 套 | 1 |  |
| 二、1MW耗功器 |  |  |  |  |  |
| 5 | 1MW耗功器 | 1.最大负载功率：阻性负载：1MW 2.负载分档：阻性负载： 3.分别为：1、2、2、5、10、20、20、50、100、200、200、200、200kW。 4.功率因数：1 5.负载精度（每档）：±5% 6.负载精度（整机）：±5% 7.显示精度：0.5级 8.控制电源：外接交流三相五线（A/B/C/N/地）AC380~400V/50Hz，约10kW。 9.接线方式：负载电源输入——铜排（星型接法）； 控制电源输入——接线排。 10.通讯接口：RS485 11.绝缘等级：F级 12.工作方式：连续工作 13.冷却方式：强制风冷，侧进风，侧出风。 14.运输：吊装，机箱顶部有承重吊环，底部带脚轮及叉车孔 15.机箱尺寸：2100mm*1800mm*2200mm（宽×深×高） 16.工作场所：室外 17.工作温度：-15℃～+45℃； 18.相对湿度：≤95%； 19.大气压力：86～106kPa； 20.合金电阻：国产 21.数据管理软件：自主研发 其他要求：详见“2.供货要求” | 台 | 1 |  |
| 三、动平衡机 |  |  |  |  |  |
| 6 | 卧式平衡机主机 | ▲1.转子承载重量≥100kg 2.转子重量最小不限 3.主机床身 1500mm ▲4.支承中心间最大距离≥1200mm 5.支承中心间最小距离（不包括皮带驱动） ≤50mm 6.支承中心间最小距离（包括皮带驱动） ≤200mm 7.允许转子回转直径 1260 mm 8.轴颈支承直径范围 9-70 mm 9.皮带驱动部位直径范围 20-450 mm 10.当皮带驱动直径为 60 mm 时，平衡转速210-2100/ 310-3100rpm ★11.Umar 最小可达剩余不平衡量为0.1gmm/kg ▲12.最高测量灵敏度≤2gmm ★13.不平衡量减少率 (URR)：≥95% 其他要求：详见“2.供货要求” | 台 | 1 |  |
| 7 | 卧式平衡机附机 | ▲1.转子承载重量≥40kg 2.转子重量最小不限 3.辅机床身 750mm ▲4.支承中心间最大距离≥500mm 5.支承中心间最小距离（不包括皮带驱动）≤50mm 6.支承中心间最小距离（包括皮带驱动） ≤200mm 7.允许转子回转直径 1260mm 8.轴颈支承直径范围 8-50mm 9.皮带驱动部位直径范围 20-300mm 10.当皮带驱动直径为60mm时，平衡转速210-2100/ 310-3100 rpm ★11.Umar 最小可达剩余不平衡量为0.1gmm/kg ▲12.最高测量灵敏度≤1.6gmm ★13.不平衡量减少率 (URR)：≥ 95% 14.防磁处理 其他要求：详见“2.供货要求” | 台 | 1 |  |
| 备注： 1.采购需求中标记“★”的技术指标项均为实质性响应条款，不得有负偏离，投标供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。投标供应商的投标文件关于技术要求与招标文件规定的有偏离的，应在技术条款偏离表中说明，并加盖公章或签电子公章。未在技术条款偏离表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。 2.投标供应商需提供所有货物的图片经采购人确认无误后，才可下单制作生产。具体数量根据现场实际情况制作，如有部分变化，以实际制作情况为准。 3.中标供应商须确保所投产品尺寸完全满足现场实际要求，保证采购人正常使用；如不符合要求，由中标供应商整改到位，所产生的费用由中标供应商自行承担。 4.本项目中所有产品均须符合国家环保等相关标准，符合环保标准。 5.中标供应商须负责其所提供的所有货物的运输、装卸、安装调试以及与之相关的一切必要的配套工作。 6.所有涉及此次安装的材料必须为合格产品。 |  |  |  |  |  |

2.供货要求

2.1摇篮式五轴加工中心

| 1. | 设备加工对象及总体技术要求： |
| --- | --- |
| 1.1 | 该机床结构设计合理，保证有足够的静态、动态精度、刚性及稳定性，具有较强的精密切削加工能力。设备必须具有高效的售后服务、不污染环境及危害人身健康。 |
| 1.2 | 机床主要用于高温合金类零件铣、钻、攻丝等复杂型面的加工，加工材料主要为钛合金及高温合金，要求该设备能满足上述材料的精加工，具有高转速、大扭矩输出特点，具备铣削、钻削、镗削、螺纹切削等基本功能。 机床应具有数控装置、液压系统、自动润滑系统、气压系统、冷却系统、自动排屑系统等基本功能。 |
| 1.3 | 投标供应商所投设备应是标准成熟产品。 |
| 1.4 | 投标文件中列出机床的标准配置和随机标准附件，清单包含但并不仅限于以下：各伺服电机、主轴、丝杠、轴承、刀库、冷却系统、电气系统、润滑系统等主要部件的品牌、规格、型号、数量、精度等级及产地等信息。 |
| 1.5 | 要求中所列刀柄、刀具等机床附件、工具及相关资料均为每台份。 |
| 2. | 设备基本要求及主要规格参数： |
| 2.1 | 机床设计制造应符合国家相关标准。 |
| 2.2 | 机床所有零部件和各种仪表的计量单位应全部采用国际单位（SI）标准。 |
| 2.3 | 机床结构及主要规格参数： |
| 2.3.1 | 机床床身应为花岗岩铸造或吸振性极好的铸铁整体铸造而成，采用工作台移动并回装方式，为了机床可接近性好，方便观察工件在加工中的状态，摆动轴应采用B轴设计的左右摆动结构，且为双端支撑 |
| 2.3.2 | 机床采用框架式结构，高刚性床身，具有良好的刚性及稳定性。 |
| 2.3.3 | 机床铣削电主轴，采用高性能产品。 |
| 2.3.4 | 全线轨机床，适用于精密切削。 |
| *2.3.5 | 机床工作台面积要求：≥φ480mm，投标时注明机床工作台尺寸。 |
| *2.3.6 | 主轴最大转速：≥15000rpm，投标时注明机床最大主轴转速。 |
| 2.3.7 | 工作台最大承重：≥200kg。 |
| 2.3.8 | 数控系统：数控轴X,Y,Z, A/B ,C；联动轴数≥5； |
| 2.3.9 | 铣削主轴采用高性能产品。 |
| 2.3.10 | 机床数控系统功能可实现人机对话编程功能。 |
| *2.3.11 | 机床的回转轴和摆动轴均须采用扭矩电机直接驱动。 |
| 2.4 | 行程及进给速度: |
| 2.4.1 | X轴行程要求：≥500mm |
| 2.4.2 | Y轴行程要求：≥450mm |
| 2.4.3 | Z轴行程要求：≥400mm |
| 2.4.4 | B轴行程要求：≥185° |
| 2.4.5 | Z轴行程要求：≥360° |
| 2.4.6 | X/Y/Z轴切削进给速度：1-20000mm/min。 |
| 2.4.7 | X/Y/Z轴快速移动速度≥20000mm/min。 |
| 2.5 | 机床精度: |
| 2.5.1 | 机床几何精度及定位精度按GB/T 17421-2 标准执行 |
| 2.5.2 | 主轴近端跳动≤0.001mm；主轴远端跳动≤0.002mm。 |
| *2.5.3 | X/Y/Z轴 定位精度：≤0.008mm |
| *2.5.4 | X/Y/Z轴 重复定位精度：≤0.005mm |
| *2.5.5 | 位置检测：X/Y/Z/A或B/C轴全闭环, 闭环轴采用高性能光栅尺,双层保护，提高稳定性。 |
| 2.6 | 主轴及传动机构: |
| *2.6.1 | 主轴最大转速：≥15000rpm ，投标文件中须注明机床最大主轴转速。 |
| *2.6.2 | 主轴输出功率 (S1/S3 25%)：≥13kW。 |
| *2.6.3 | 主轴输出扭矩(max)：≥82.5Nm。 |
| *2.6.4 | 主轴具备油气冷却功能。 |
| 2.7 | 刀库、刀座要求： |
| 2.7.1 | ATC刀库工位 ≥ 30工位刀库。 |
| 2.7.2 | 刀柄形式：HSK A63 |
| 2.7.3 | 刀柄最大刀具直径：≥70mm |
| 2.7.4 | 刀柄最长刀具：≥300mm |
| 2.7.5 | 刀柄最大刀重：≥7kg |
| 2.8 | 其他要求 |
| *2.8.1 | 主轴具备中心出水功能，压力要求：≥20kg/min 配有纸带过滤器，独立水箱 |
| 2.8.2 | 机床具有自动润滑系统，且采用高性能系统，能通过数控控制系统的控制面板反映润滑故障及报警。导轨、丝杠及其他运动副具有自动润滑系统，各润滑油管、液压油管接口全部采用公制或英制。 |
| 2.8.3 | 机床具有液压系统，且密封良好，工作可靠。 |
| 2.8.4 | 带有清洁水枪。 |
| 2.8.5 | 设备要有2级及以上过滤器、增压装置，配备吹尘枪； |
| 2.8.6 | 机床具有油水分离装置。 |
| 2.8.7 | 具有自动排屑系统和排屑小车。 |
| 2.8.8 | 带有机床操作和维修专用工具。 |
| 2.8.9 | 配置机床加工状态显示灯不少于4色。 |
| 2.8.10 | 配置机床所需变压器 |
| *2.8.11 | 配置刀具热缩机（包含所需BT40,HSK63,HSKA100支撑盘）机床具备刀具热缩功能，配置刀具热缩机系统，实现热缩刀具加热冷却功能 |
| 3 | 控制系统： |
| 3.1 | 数控系统:选用高性能的数控系统，需详细描述所选数控系统标准功能及选配功能。 |
| 3.1.1 | 数控系统：数控系统需具数控轴X,Y,Z,A/B,C；联动轴数≥5；最小输入步距≥0.001mm；零件程序存储容量≥2G；可存储的程序数≥400个，数控系统具有直线、圆弧插补，刀具位置补偿，刀具半径补偿，间隙补偿，测量系统误差补偿和轮廓监控等功能，可进行螺纹切削，中文操作界面，工业液晶彩色显示器，具备控制系统原装手持操作单元。加工程序图形显示、刀路模拟功能；具有自动报警（液压、油压、过载等）及加工负载功能。 |
| 3.1.2 | 在操作面板上配置USB接口。 |
| 3.1.3 | 机床不允许安装GPS或者类似网络信号类定位装置，水平移动定位信号装置 |
| 3.1.4 | 机床需配置智能热补偿系统，并提供相关资料及说明。 |
| 4 | 设备工作条件： |
| 4.1 | 电源：380V±10%；50Hz±2 Hz；三相交流。要求有浪涌吸收器（安全规定）、断电、稳压、漏电保护功能，电源箱有照明及插座为220V。 |
| 4.2 | 独立密封电器柜，电器柜带有空调，有过载和短路保护，开关按钮、继电器等电气元件选用高性能产品，符合IP54安全标准。 |
| 4.3 | 环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤85%。 |
| 4.4 | 机床噪声等级符合国家标准。 |
| 4.5 | 压缩空气压力为≤6bar。厂房提供工业用压缩空气，如所投设备对压缩空气有特殊要求，需装配相关配套设施，投标时计入总价。 |
| 4.6 | 要求机床在上述工作环境下能长期稳定工作。 |
| 4.7 | 机床四周防护。封闭防护装置安全可靠，无泄漏现象。 |
| 4.8 | 机床防护门配有电子安全锁定开关。 |
| 4.9 | 提供机床压缩空气压力和用电总功率，设备气源要有2级及以上过滤器、增压装置，配备吹尘枪。机床具有油雾收集装置，便于收集及生产现场管理；同时配置油水分离装置。 |
| 4.10 | 提供主要部件导轨、丝杠、轴承等的规格、供应商及产品编号； |
| 4.11 | 配置液压、气、水管路方向标识，金属润滑图表标牌 |
| 4.12 | 机床颜色以厂家标准色。 |
| 5 | 设备附件及零备件： |
| 5.1 | 提供易损件清单，随机提供机床标准配置的易损件。 |
| 5.2 | 提供设备重要外购件使用说明，制造厂家名称、地址网址及订货号； |
| 5.3 | 推荐其他必要的机床附件和数控系统功能并提供单价，不计入投标总价。 |
| 5.4 | 每台设备提供铣刀刀柄5把，铣刀5把，须为高性能产品。 |
| 6 | 提供必要的技术资料： |
| 6.1 | 设备安装及需提供的资料。 |
| 6.1.1 | 设备的安装及调试全部由中标供应商承担。 |
| 6.1.2 | 中标供应商应在合同签订后10日内提供设备安装条件图。 |
| 6.1.3 | 采购人或使用方按照中标供应商提供的设备基础及设备配套条件图等要求进行设备地基制作，并进行其他土建配合工作。 |
| 6.1.4 | 设备进厂前，中标供应商需进行周密安排，并提供设备安装调试方案、设备安装调试进度计划等资料，设备安装期间，应严格按此执行。 |
| 6.2 | 设备验收前提供以下必要的中文版技术资料： (按每台提供) |
| 6.2.1 | 设备操作说明书、设备维修说明书、基础图、机床总图、机械结构部件图（含轴承分布图，详细标注轴承规格型号）、电气、液压、气动原理图、PLC梯形图各2份。 |
| 6.2.2 | 数控系统的用户操作编程手册、系统维护手册、报警信息手册各2份；并提供机床系统参数备份光盘或U盘各1份。纸质二套，电子版一套 |
| 6.2.3 | 设备合格证、装箱清单、主要外购件清单及产品合格证、说明书各2份。 |
| 6.2.4 | 设备技术方案、设备安装调试方案、设备安装调试计划、设备安装调试记录、设备安装调试技术总结、培训资料等各2份。 |
| 6.2.5 | 提供产品出厂合格检验证书及出厂检验精度表各1份。 |
| 7 | 技术服务要求： |
| 7.1 | 中标供应商负责设备安装、调试、试运行，中标供应商应派技术专家等人员及自带专用工量具、激光干涉仪等到采购人或使用方现场安装、调试及试运行，所用检测工量具和激光干涉仪由中标供应商提供，采购人或使用方认可。设备连续运行24小时，一是检查有无跑、冒、滴漏，二是便于检测的精准。 |
| 7.2 | 设备验收合格后，机床质保期为1年，数控系统质保期1年，在质保期内免费提供零件及服务，并应及时有效。在货物保修期内，货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时到达现场维修，并可以在7天内提供替代样机支持。质保期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用，投标供应商须提供“质保期满后5年内每年维修用备品备件、易损件报价表”，具体原材料价格参照投标文件中“质保期满后5年内每年维修用备品备件、易损件报价表”执行，表中未注明的视为免费。 |
| 7.3 | 设备品牌在中国境内设有售后服务机构，当设备保修期满之后，中标供应商应保证提供长期服务。 |
| 8 | 机床的验收标准及验收程序： |
| 8.1 | 验收标准： |
| 8.1.1 | 机床几何精度按GB/T 17421-2或其他双方认定的标准执行。所用检测工量具由中标供应商提供，采购人或使用方认可。 |
| 8.1.2 | 机床位置精度按GB/T17421标准检查验收或其他双方认定的标准执行。所用检测工量具和激光干涉仪由中标供应商提供，采购人或使用方认可。 |
| 8.1.3 | 机床动态精度及表面粗糙度按用户或中标供应商提供的试切件图纸及零件实切进行验收。 |
| *8.1.4 | 本项目为交钥匙项目，根据附件要求及图纸完成，高温合金叶轮产品加工2个，供货商需根据工件图纸提供：高温合金工件材料GH4738，以及相关的刀具，刀柄，软件，程序，技术人员服务，最终检查验收等。 |
| *8.1.5 | 本项目为交钥匙项目，报价包括全部标的物（设计、制作等）、辅助材料、安装（含二次管线）、调试、仪器仪表的入厂检测、检测费，以及人工、运输（含二次倒运）、卸车、上位、仓储、保险、各种税费、劳保、备品备件、专利技术、检验费（第三方检测）、资料费、各种手续办理、验收费（含第三方验收）、整改及修复费用（若发生）、售后服务及质保期内服务费及政策性文件规定及风险等全部费用以及投标供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用，实际供货时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。 |
| *8.1.6 | # 根据客户要求加工 高温合金叶轮 产品 贰个，设备报价包含加工叶轮产品的材料成本，刀具、刃具成本，夹具成本，软件编程，人工服务费等成本。最终用户进行产品验收，依据图纸验收不合格视为设备达不到产品加工要求，不予验收。 若验收不能达到技术要求及由于投标供应商原因设备验收周期超过10天，则视为设备验收不合格。最终用户有权要求取消合同，设备退货，退还已支付款项，并对因此带来的损失进行赔偿。 |
| *8.1.7 | 机床精度指标检测合格后进行试样加工验收，试样加工检测合格后，设备交予采购人进行试生产，试生产一个月内，设备运行正常，加工精度符合要求，且无质量问题。以上验收工作均满足要求后，双方签署终验收报告。 |
| 8.2 | 验收程序： |
| 8.2.1 | 设备在中标供应商工厂制造、调试、自验收合格后通知采购人或使用方，经采购人或使用方确认后方可装箱发货。 |
| 8.2.2 | 设备到达现场后，进行现场开箱验收，确保所有设备的包装无破损，设备及零部件有良好的外观质量，并且无表面破损，挤伤或变形。 |
| 8.2.3 | 在采购人或使用方工厂安装调试完毕，检验合格后进行最终验收（含机床几何精度、机床位置精度和数控功能演示）并提供最终检测报告。最终验收合格后双方签字确认。中标供应商负责再次在采购人或使用方现场对操作、维修人员进行培训，培训时间不少于5个工作日。中标供应商指定培训中心培训不少于 5个工作日。 |
| 8.3 | 检验结果以最终验收为准。 |
| 9 | 其他商务要求： |
| 9.1 | 包装及运输 |
| 9.1.1 | 包装由投标供应商负责，确保设备在运输、装卸车、储存、就位过程中不被损坏或腐蚀，如有损坏或遗失，其责任由投标供应商承担。 |
| 9.1.2 | 运输方式：由投标供应商负责陆运或铁路运输，运费（含保险）应单独报价且计入总价之内。 |
| 9.1.3 | 交货地点：江苏省无锡市惠山区洛杨北路1号（九优科技园）。 |
| 9.1.4 | 投标供应商每逾期交货7日（不足7日，按7日计算），按合同总金额的1%承担违约责任，违约金从设备合同款中扣除，违约金总额不超过合同总金额的30%。 |
| 9.2 | 安装调试 |
| 9.2.1 | 设备到达现场后进行开箱验收，要求所有设备的包装无破损，设备及零部件有良好的外观质量，并且无表面破损、挤伤或变形。开箱验收合格后签署开箱验收单。 |
| 9.2.2 | 采购人负责将水、电、风提供到厂房固定位置，投标供应商负责从该位置至设备之间各种线缆、管线的实施。 |
| 9.2.3 | 采购人负责按照投标供应商要求完成设备基础的制作，其他设备配套工程及相关手续的办理均由投标供应商负责实施。 |
| 9.2.4 | 基础施工完成后，双方对基础施工质量进行验收，签署基础验收报告。采购人只负责按照设备基础图施工到位，设备安装的精度指标由投标供应商负责打磨并达到设备安装要求。 |
| 9.2.5 | 设备就位时所需的汽车吊由投标供应商负责，费用由投标供应商承担。设备的安装和调试工作由投标供应商负责派出强大的工程技术人员队伍在采购人现场进行，设备安装、调试时所用的工具由投标供应商负责，采购人可进行协助。 |
| 9.2.6 | 安装调试中发现的任何设备问题和缺陷，均需在验收之前予以整改。 |
| 9.2.7 | 设备首次运行所需的油、液均由投标供应商负责提供。 |
| 9.3 | 终验收 |
| 9.3.1 | 设备验收前，投标供应商安排工程师在采购人设备安装现场进行现场培训，使用户达到独立使用、正确判断故障和熟练操作的程度。 |
| 9.3.2 | 设备终验收在采购人工厂进行，待安装、调试、培训完毕后，投标供应商按照技术协议及国家标准编制终验收大纲，经采购人审核确认后，设备连续运行24小时，检查有无跑、冒、滴漏，开始按照终验收大纲进行设备参数、配置、功能、精度、试样加工等内容验收工作。设备连续运行24小时，检查有无跑、冒、滴漏，开始检测的精准。 |
| 9.3.3 | 其中设备的位置精度需邀请有资质的第三方进行检测，并出具检测报告。 |
| 9.3.4 | 精度指标检测合格后进行试样加工验收，试样加工检测合格后，设备交予采购人进行试生产，试生产一个月内，设备运行正常，加工精度符合要求，且无质量问题。 |
| 9.3.5 | 以上验收工作均满足要求后，双方签署终验收报告。 |
| 9.3.6 | 若2次验收不能达到技术要求及由于投标供应商原因设备验收周期超过30天，则视为设备验收不合格。 |
| 9.3.7 | 投标供应商需在设备终验收前1个月内提供合同及技术协议要求的所有设备相关档案资料，否则采购人有权拒绝终验收，若由于资料原因导致验收延期，则按照逾期交货进行处罚。 |
| 9.4 | 其他条款 |
| 9.4.1 | 投标供应商在设备移交之前所有的安装工具、损耗等均由投标供应商承担。 |
| 9.4.2 | 按技术协议设备终验收不合格、不能正常交付使用的，投标供应商退还采购人所付设备款并承担合同总金额30%的违约赔偿金。 |
| 9.4.3 | 在质保期内，设备出现问题，投标供应商应及时进行修理，投标供应商应在7日内恢复设备正常运行，若由于投标供应商原因造成设备停产每超过7日（不足7日，按7日计算），则按合同总金额的3%承担违约赔偿责任，违约金不超过合同额的10%。 |
| 9.4.4 | 如双方对故障产生原因存在争议，由双方协商，确定第三方机构对设备故障原因进行判定（由此产生的费用由投标供应商承担），并以第三方出具的判定结果作为双方判定设备故障产生原因的唯一依据，并由责任方承担相关责任。 |
| 9.4.5 | 为用户提供终身技术咨询服务。 |
| 9.4.6 | 合同质保期满后，根据采购人的要求，投标供应商应以不高于标书优惠价格向采购人提供保证设备正常运行的所需要的全部备件及售后服务。 |
| 9.4.7 | 投标供应商投标时所提供的各项资质、材料，以及对投标条款的响应情况必须真实有效，如存在虚假信息等弄虚作假行为，除追究投标供应商的相关责任外，投标供应商退还采购人所付设备款并承担合同总金额30%的违约赔偿金。 |
| 9.4.8 | 合同有效期内，合同总价不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。 |
| 9.4.9 | 投标设备必须是全新设备（包括所有零部件、元器件和附件）。 |
| 9.4.10 | 投标供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。 |
| 10 | 应对招标文件中的要求逐项对比，不论是否合格或偏离，都应列出对比的数据。投标供应商应对照该招标文件技术规格要求在技术规格响应/偏离表中逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标供应商必须提供所投设备的具体参数值。 |

2.2摆头式五轴加工中心：

| 1. | 设备加工对象及总体技术要求： |
| --- | --- |
| 1.1 | 该机床结构设计合理，保证有足够的静态、动态精度、刚性及稳定性，具有较强的精密切削加工能力。设备必须具有优良的售后服务、不污染环境及危害人身健康。 |
| 1.2 | 机床主要用于高温合金类零件 铣、钻、攻丝等复杂型面的加工，加工材料主要为钛合金及高温合金，要求该设备能满足上述材料的精加工，具有高转速、大扭矩输出特点，具备铣削、钻削、镗削、螺纹切削等基本功能。 机床应具有数控装置、液压系统、自动润滑系统、气压系统、冷却系统、自动排屑系统等基本功能。 |
| 1.3 | 投标供应商所投设备应是标准成熟产品。 |
| 1.4 | 投标文件中列出机床的标准配置和随机标准附件，清单包含但并不仅限于以下：各伺服电机、主轴、丝杠、轴承、刀库、冷却系统、电气系统、润滑系统等主要部件的品牌、规格、型号、数量、精度等级及产地等信息。 |
| 1.5 | 要求中所列刀柄、刀具等机床附件、工具及相关资料均为每台份。 |
| 2. | 设备基本要求及主要规格参数： |
| 2.1 | 机床设计制造应符合国家相关标准。 |
| 2.2 | 机床所有零部件和各种仪表的计量单位应全部采用国际单位（SI）标准。 |
| 2.3 | 机床结构及主要规格参数： |
| 2.3.1 | 机床床身应为花岗岩铸造或吸振性极好的铸铁整体铸造而成，采用工作台移动并回装方式，工作台下支撑导轨为不在一个水平面上的阶梯式布局，增加跨距，保证工作台高抗扭刚性和稳定性，能可靠地完成高精度零件的粗、精加工。 |
| 2.3.2 | 机床采用框架式结构，高刚性床身，具有良好的刚性及稳定性。 |
| 2.3.3 | 机床铣削电主轴，采用高性能产品。 |
| 2.3.4 | 全线轨机床，适用于精密切削。 |
| *2.3.5 | 机床工作台面积要求：≥φ900mm ，投标时注明机床工作台尺寸。 |
| *2.3.6 | 主轴最大转速：≥8000rpm，投标时注明机床最大主轴转速。 |
| 2.3.7 | 工作台最大荷载重量：≥1000kg。 |
| 2.3.8 | 数控系统：数控系统需具数控轴X,Y,Z,A/B,C；联动轴数≥5； |
| 2.3.9 | 铣削主轴采用高性能产品。 |
| 2.3.10 | 机床数控系统功能可实现人机对话编程功能。 |
| *2.3.11 | 机床的回转轴和摆动轴均须采用扭矩电机直接驱动。 |
| *2.3.12 | 摆动主轴须有≥20°的反角设计（水平方向上翘），且当主轴在垂直位置时，主轴的回装中心可以越过工作台回转中心100mm以上。 |
| 2.4 | 行程及进给速度: |
| 2.4.1 | X轴行程要求：≥1000mm |
| 2.4.2 | Y轴行程要求：≥1050mm |
| 2.4.3 | Z轴行程要求：≥800mm |
| 2.4.4 | A/B轴行程：≥125° |
| 2.4.5 | C轴行程：≥360° |
| 2.4.6 | X/Y/Z轴切削进给速度：≥1-10000mm/min。 |
| 2.4.7 | X/Y/Z轴快速移动速度≥10000mm/min。 |
| 2.5 | 机床精度: |
| 2.5.1 | 机床几何精度及定位精度按GB/T 17421-2 标准执行 |
| *2.5.2 | X/Y/Z轴 定位精度：≤0.008mm |
| *2.5.3 | X/Y/Z轴 重复定位精度：≤0.006mm |
| *2.5.5 | 位置检测：X/Y/Z/A或B/C轴 五轴全闭环, 闭环轴采用高性能光栅尺，双层保护，提高稳定性。 |
| 2.6 | 主轴及传动机构: |
| *2.6.1 | 主轴最大转速：≥8000rpm，投标时注明机床最大主轴转速。 |
| *2.6.2 | 主轴输出功率 (S1/S3 25%)：≥35kW。 |
| *2.6.3 | 主轴扭矩(max)：≥130N·m。 |
| *2.6.4 | 主轴具备油气冷却功能。 |
| 2.7 | 刀库、刀座要求： |
| 2.7.1 | ATC刀库工位 ≥ 30工位刀库。 |
| 2.7.2 | 刀柄接口：HSK A100 |
| 2.7.3 | 刀柄最大刀具直径：≥110mm |
| 2.7.4 | 刀柄最长刀具：≥300mm |
| 2.7.5 | 刀柄最大刀重：≥7kg |
| 2.8 | 其他要求 |
| *2.8.1 | 主轴具备中心出水功能，压力要求：≥40kg/min |
| 2.8.2 | 机床具有自动润滑系统，且采用高性能系统，能通过数控控制系统的控制面板反映润滑故障及报警。导轨、丝杠及其他运动副具有自动润滑系统，各润滑油管、液压油管接口全部采用公制或英制。 |
| 2.8.3 | 机床具有液压系统，且密封良好，工作可靠。 |
| 2.8.4 | 带有清洁水枪。 |
| 2.8.5 | 设备要有2级过滤器、增压装置，配备吹尘枪； |
| 2.8.6 | 机床具有油水分离装置。 |
| 2.8.7 | 具有自动排屑系统和排屑小车。 |
| 2.8.8 | 带有机床操作和维修专用工具。 |
| 2.8.9 | 配置机床加工状态显示灯4色。 |
| 2.8.10 | 配置机床所需变压器 |
| *2.8.11 | 配置刀具热缩机（包含所需BT40,HSK63,HSKA100支撑盘）机床具备刀具热缩功能，配置刀具热缩机系统，实现热缩刀具加热冷却功能 |
| 3 | 控制系统： |
| 3.1 | 数控系统:选用高性能的数控系统，需详细描述所选数控系统标准功能及选配功能。 |
| 3.1.1 | 数控系统：数控系统需具数控轴X,Y,Z,A/B,C；联动轴数≥5；最小输入步距≥0.001mm；零件程序存储容量≥2G；可存储的程序数≥400个，数控系统具有直线、圆弧插补，刀具位置补偿，刀具半径补偿，间隙补偿，测量系统误差补偿和轮廓监控等功能，可进行螺纹切削，中文操作界面，工业液晶彩色显示器，具备控制系统原装手持操作单元。加工程序图形显示、刀路模拟功能；具有自动报警（液压、油压、过载等）及加工负载功能。 |
| 3.1.2 | 在操作面板上配置USB接口。 |
| 3.1.3 | 机床不允许安装GPS或者类似网络信号类定位装置，水平移动定位信号装置 |
| 3.1.4 | 机床需配置智能热补偿系统，并提供相关资料及说明。 |
| 4 | 设备工作条件： |
| 4.1 | 电源：380V±10%；50Hz±2 Hz；三相交流。要求有浪涌吸收器（安全规定）、断电、稳压、漏电保护功能，电源箱有照明及插座为220V。 |
| 4.2 | 独立密封电器柜，电器柜带有空调，有过载和短路保护，开关按钮、继电器等电气元件选用高性能产品，符合IP54安全标准。 |
| 4.3 | 环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤85%。 |
| 4.4 | 机床噪声等级符合国家标准。 |
| 4.5 | 压缩空气压力为≤6bar。厂房提供工业用压缩空气，如所投设备对压缩空气有特殊要求，需装配相关配套设施，投标时计入总价。 |
| 4.6 | 要求机床在上述工作环境下能长期稳定工作。 |
| 4.7 | 机床四周防护。封闭防护装置安全可靠，无泄漏现象。 |
| 4.8 | 机床防护门配有电子安全锁定开关。 |
| 4.9 | 提供机床压缩空气压力和用电总功率，设备气源要有2级过滤器、增压装置，配备吹尘枪。机床具有油雾收集装置，便于收集及生产现场管理；同时配置油水分离装置。 |
| 4.10 | 提供主要部件导轨、丝杠、轴承等的规格、供应商及产品编号； |
| 4.11 | 配置液压、气、水管路方向标识，金属润滑图表标牌 |
| 4.12 | 机床颜色以厂家标准色。 |
| 5 | 设备附件及零备件： |
| 5.1 | 提供易损件清单，随机提供机床标准配置的易损件。 |
| 5.2 | 提供设备重要外购件使用说明，制造厂家名称、地址网址及订货号； |
| 5.3 | 推荐其他必要的机床附件和数控系统功能并提供单价，不计入投标总价。 |
| 5.4 | 每台设备提供铣刀刀柄5把，铣刀5把，须为高性能产品。 |
| 6 | 提供必要的技术资料： |
| 6.1 | 设备安装及需提供的资料。 |
| 6.1.1 | 设备的安装及调试全部由中标供应商承担。 |
| 6.1.2 | 中标供应商应在合同签订后10日内提供设备安装条件图。 |
| 6.1.3 | 采购人或使用方按照中标供应商提供的设备基础及设备配套条件图等要求进行设备地基制作，并进行其他土建配合工作。 |
| 6.1.4 | 设备进厂前，中标供应商需进行周密安排，并提供设备安装调试方案、设备安装调试进度计划等资料，设备安装期间，应严格按此执行。 |
| 6.2 | 设备验收前提供以下必要的中文版技术资料： (按每台提供) |
| 6.2.1 | 设备操作说明书、设备维修说明书、基础图、机床总图、机械结构部件图（含轴承分布图，详细标注轴承规格型号）、电气、液压、气动原理图、PLC梯形图各2份。 |
| 6.2.2 | 数控系统的用户操作编程手册、系统维护手册、报警信息手册各2份；并提供机床系统参数备份光盘或U盘各1份。纸质二套，电子版一套 |
| 6.2.3 | 设备合格证、装箱清单、主要外购件清单及产品合格证、说明书各1份。 |
| 6.2.4 | 设备技术方案、设备安装调试方案、设备安装调试计划、设备安装调试记录、设备安装调试技术总结、培训资料等各2份。 |
| 6.2.5 | 提供产品出厂合格检验证书及出厂检验精度表各1份。 |
| 7 | 技术服务要求： |
| 7.1 | 中标供应商负责设备安装、调试、试运行，中标供应商应派技术专家等人员及自带专用工量具、激光干涉仪等到采购人或使用方现场安装、调试及试运行，所用检测工量具和激光干涉仪由中标供应商提供，采购人或使用方认可。设备连续运行24小时，一是检查有无跑、冒、滴漏，二是便于检测的精准。 |
| 7.2 | 设备验收合格后，机床质保期为1年，数控系统质保期1年，在质保期内免费提供零件及服务，并应及时有效。在货物保修期内，货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时到达现场维修，并可以在7天内提供替代样机支持。质保期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用，投标供应商须提供“质保期满后5年内每年维修用备品备件、易损件报价表”，具体原材料价格参照投标文件中“质保期满后5年内每年维修用备品备件、易损件报价表”执行，表中未注明的视为免费。 |
| 7.3 | 设备品牌在中国国内设有售后服务机构，当设备保修期满之后，中标供应商应保证提供长期服务。 |
| 8 | 机床的验收标准及验收程序： |
| 8.1 | 验收标准： |
| 8.1.1 | 机床几何精度按GB/T 17421-2或其他双方认定的标准执行。所用检测工量具由中标供应商提供，采购人或使用方认可。 |
| 8.1.2 | 机床位置精度按GB/T17421标准检查验收或其他双方认定的标准执行。所用检测工量具和激光干涉仪由中标供应商提供，采购人或使用方认可。 |
| 8.1.3 | 机床动态精度及表面粗糙度按用户或中标供应商提供的试切件图纸及零件实切进行验收。 |
| *8.1.4 | 本项目为交钥匙项目，根据附件要求及图纸完成，高温合金叶轮产品加工2个，供货商需根据工件图纸提供：高温合金工件材料GH4738，以及相关的刀具，刀柄，软件，程序，技术人员服务，最终检查验收等 |
| *8.1.5 | 本项目为交钥匙项目，报价包括全部标的物（设计、制作等）、辅助材料、安装（含二次管线）、调试、仪器仪表的入厂检测、检测费，以及人工、运输（含二次倒运）、卸车、上位、仓储、保险、各种税费、劳保、备品备件、专利技术、检验费（第三方检测）、资料费、各种手续办理、验收费（含第三方验收）、整改及修复费用（若发生）、售后服务及质保期内服务费及政策性文件规定及风险等全部费用以及投标供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用，实际供货时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用 |
| *8.1.6 | 根据客户要求加工 高温合金叶轮 产品 贰个，设备报价包含加工叶轮产品的材料成本，刀具、刃具成本，夹具成本，软件编程，人工服务费等成本。最终用户进行产品验收，依据图纸验收不合格视为设备达不到产品加工要求，不予验收。 若验收不能达到技术要求及由于投标供应商原因设备验收周期超过10天，则视为设备验收不合格。最终用户有权要求取消合同，设备退货，退还已支付款项，并对因此带来的损失进行赔偿。 |
| *8.1.7 | 机床精度指标检测合格后进行试样加工验收，试样加工检测合格后，设备交予采购人进行试生产，试生产一个月内，设备运行正常，加工精度符合要求，且无质量问题。以上验收工作均满足要求后，双方签署终验收报告。 |
| 8.2 | 验收程序： |
| 8.2.1 | 设备在中标供应商工厂制造、调试、自验收合格后通知采购人或使用方，经采购人或使用方确认后方可装箱发货。 |
| 8.2.2 | 设备到达现场后，进行现场开箱验收，确保所有设备的包装无破损，设备及零部件有良好的外观质量，并且无表面破损，挤伤或变形。 |
| 8.2.3 | 在采购人或使用方工厂安装调试完毕，检验合格后进行最终验收（含机床几何精度、机床位置精度和数控功能演示）并提供最终检测报告。最终验收合格后双方签字确认。中标供应商负责再次在采购人或使用方现场对操作、维修人员进行培训，培训时间不少于5个工作日。中标供应商指定培训中心培训不少于 5个工作日。 |
| 8.3 | 检验结果以最终验收为准。 |
| 9 | 其他商务要求： |
| 9.1 | 包装及运输 |
| 9.1.1 | 包装由投标供应商负责，确保设备在运输、装卸车、储存、就位过程中不被损坏或腐蚀，如有损坏或遗失，其责任由投标供应商承担。 |
| 9.1.2 | 运输方式：由投标供应商负责陆运或铁路运输，运费（含保险）应单独报价且计入总价之内。 |
| 9.1.3 | 交货地点：江苏省无锡市采购人或使用方工厂内。 |
| 9.1.4 | 投标供应商每逾期交货7日（不足7日，按7日计算），按合同总金额的1%承担违约责任，违约金从设备合同款中扣除，违约金总额不超过合同总金额的30%。 |
| 9.2 | 安装调试 |
| 9.2.1 | 设备到达现场后进行开箱验收，要求所有设备的包装无破损，设备及零部件有良好的外观质量，并且无表面破损、挤伤或变形。开箱验收合格后签署开箱验收单。 |
| 9.2.2 | 采购人负责将水、电、风提供到厂房固定位置，投标供应商负责从该位置至设备之间各种线缆、管线的实施。 |
| 9.2.3 | 采购人负责按照投标供应商要求完成设备基础的制作，其他设备配套工程及相关手续的办理均由投标供应商负责实施。 |
| 9.2.4 | 基础施工完成后，双方对基础施工质量进行验收，签署基础验收报告。采购人只负责按照设备基础图施工到位，设备安装的精度指标由投标供应商负责打磨并达到设备安装要求。 |
| 9.2.5 | 设备就位时所需的汽车吊由投标供应商负责，费用由投标供应商承担。设备的安装和调试工作由投标供应商负责派出强大的工程技术人员队伍在采购人现场进行，设备安装、调试时所用的工具由投标供应商负责，采购人可进行协助。 |
| 9.2.6 | 安装调试中发现的任何设备问题和缺陷，均需在验收之前予以整改。 |
| 9.2.7 | 设备首次运行所需的油、液均由投标供应商负责提供。 |
| 9.3 | 终验收 |
| 9.3.1 | 设备验收前，投标供应商安排工程师在采购人设备安装现场进行现场培训，使用户达到独立使用、正确判断故障和熟练操作的程度。 |
| 9.3.2 | 设备终验收在采购人工厂进行，待安装、调试、培训完毕后，投标供应商按照技术协议及国家标准编制终验收大纲，经采购人审核确认后，设备连续运行24小时，检查有无跑、冒、滴漏，开始按照终验收大纲进行设备参数、配置、功能、精度、试样加工等内容验收工作。设备连续运行24小时，检查有无跑、冒、滴漏，开始检测的精准。 |
| 9.3.3 | 其中设备的位置精度需邀请有资质的第三方进行检测，并出具检测报告。 |
| 9.3.4 | 精度指标检测合格后进行试样加工验收，试样加工检测合格后，设备交予采购人进行试生产，试生产一个月内，设备运行正常，加工精度符合要求，且无质量问题。 |
| 9.3.5 | 以上验收工作均满足要求后，双方签署终验收报告。 |
| 9.3.6 | 若2次验收不能达到技术要求及由于投标供应商原因设备验收周期超过30天，则视为设备验收不合格。 |
| 9.3.7 | 投标供应商需在设备终验收前1个月内提供合同及技术协议要求的所有设备相关档案资料，否则采购人有权拒绝终验收，若由于资料原因导致验收延期，则按照逾期交货进行处罚。 |
| 9.4 | 其他条款 |
| 9.4.1 | 投标供应商在设备移交之前所有的安装工具、损耗等均由投标供应商承担。 |
| 9.4.2 | 按技术协议设备终验收不合格、不能正常交付使用的，投标供应商退还采购人所付设备款并承担合同总金额30%的违约赔偿金。 |
| 9.4.3 | 在质保期内，设备出现问题，投标供应商应及时进行修理，投标供应商应在7日内恢复设备正常运行，若由于投标供应商原因造成设备停产每超过7日（不足7日，按7日计算），则按合同总金额的3%承担违约赔偿责任，违约金不超过合同额的10%。 |
| 9.4.4 | 如双方对故障产生原因存在争议，由双方协商，确定第三方机构对设备故障原因进行判定（由此产生的费用由投标供应商承担），并以第三方出具的判定结果作为双方判定设备故障产生原因的唯一依据，并由责任方承担相关责任。 |
| 9.4.5 | 为用户提供终身技术咨询服务。 |
| 9.4.6 | 合同质保期满后，根据采购人的要求，投标供应商应以不高于标书优惠价格向采购人提供保证设备正常运行的所需要的全部备件及售后服务。 |
| 9.4.7 | 投标供应商投标时所提供的各项资质、材料，以及对投标条款的响应情况必须真实有效，如存在虚假信息等弄虚作假行为，除追究投标供应商的相关责任外，投标供应商退还采购人所付设备款并承担合同总金额30%的违约赔偿金。 |
| 9.4.8 | 合同有效期内，合同总价不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。 |
| 9.4.9 | 投标设备必须是全新设备（包括所有零部件、元器件和附件）。 |
| 9.4.10 | 投标供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。 |
| 10 | 应对招标文件中的要求逐项对比，不论是否合格或偏离，都应列出对比的数据。投标供应商应对照该招标文件技术规格要求在技术规格响应/偏离表中逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标供应商必须提供所投设备的具体参数值。 |

2.3数控卧车

| 1 | 设备加工对象及总体技术要求： |
| --- | --- |
| 1.1 | 该机床结构设计合理，保证有足够的静态、动态精度、刚性及稳定性，具有较强的重切削加工能力。设备必须具有优良的售后服务、不污染环境及危害人身健康。 |
| 1.2 | 机床主要用于机械制造各领域，能够完成轴类和盘套类零件内外圆柱面、圆锥面、圆弧面、端面和公、英制螺纹等的加工，特别适合于多品种，批量生产。要求该设备能满足上述材料的粗、精加工，具有低转速、大扭矩输出特点，具备车削、钻削、镗削、螺纹切削等基本功能。 机床应具有数控装置、自动润滑系统、冷却系统等基本功能。 |
| 1.3 | 投标供应商所投设备应是标准成熟产品。 |
| 1.4 | 投标文件中须列出机床的标准配置和随机标准附件，清单包含但并不仅限于以下： 各伺服电机、主轴、丝杠、轴承、刀架、冷却系统、电气系统、润滑系统等主要部件的品牌、规格、型号、数量、精度等级及产地等信息。 |
| 1.5 | 要求中所列刀座、刀架等机床附件、工具及相关资料均为每台份。 |
| 2 | 设备基本要求及主要规格参数： |
| 2.1 | 机床设计制造应符合国家相关标准。 |
| 2.2 | 本机床所有零部件加工、装配成品质量符合产品图纸及相关技术要求，符合GB15760-2004《金属切削机床安全防护通用技术条件》的有关规定标准。 |
| 2.3 | 机床结构及主要规格参数： |
| 2.3.1 | 机床各铸件采用高性能铸铁铸造而成，床身采用整体铸造结构。（投标文件中须提供铸件材料牌号、时效方法等说明） |
| 2.3.2 | 机床部件结合面人工精密刮研，以获得良好的刚性及稳定性。 |
| 2.3.3 | 主轴变速箱为机械变速结构。 |
| 2.3.4 | 导轨采用淬硬导轨，适用于重型兼顾高精度、高速度切削。 |
| 2.3.5 | 机床最大回转直径≥800mm；投标时注明机床最大旋径尺寸。 |
| 2.3.6 | 最大切削长度：≥1850mm，投标文件中须注明机床最大切削长度。 |
| 2.3.7 | 卡盘：配φ500手动三爪卡盘及卡盘座1套，φ630手动四爪卡盘及卡盘座1套。 |
| 2.3.8 | 最大工件重量：≥1500kg |
| 2.3.9 | 机床标配φ80、φ100后置镗刀座 |
| 2.3.10 | 刀具容量：≥4把。 |
| 2.3.11 | 棒料加工能力：≥100mm |
| 2.3.12 | X/Z轴采用集中润滑滚珠丝杠。 |
| 2.3.13 | 主轴轴承精度等级不低于P4级；轴承内径≥Φ150mm。 |
| 2.4 | 行程及进给速度: |
| 2.4.1 | X轴行程：≥430mm ； Z轴行程：≥1850mm； |
| 2.4.2 | X/Z轴进给速度：≥6000mm/min ；6000mm/min |
| 2.4.3 | X/Z轴快进速度：≥6m/min ；7m/min |
| 2.5 | 机床精度: |
| 2.5.1 | 机床精度标准符合《GB/T25659.1简式数控卧式车床 精度检验》标准 |
| 2.5.2 | 主轴端面跳动≤0.018mm；主轴径向跳动≤0.01mm。 |
| 2.5.3 | 机床定位精度：X≤0.026mm；Z≤0.040mm |
| 2.5.4 | 机床重复定位精度：X≤0.007mm；Z≤0.014mm |
| 2.5.5 | 车削材料表面粗糙度：≤ Ra1.6μm。 |
| 2.5.6 | 精车外圆的圆度：≤0.004mm； 精车圆盘端面的平面度：≤0.02mm/Ф300mm。 |
| 2.5.7 | 位置检测：X轴半闭环/ Z轴半闭环, 采用绝对位置编码器，提高稳定性。 |
| 2.6 | 主轴及传动机构: |
| 2.6.1 | 主轴功率：≥15kW； |
| 2.6.2 | X轴电机≥4.5kW；Z轴电机≥6kW。 |
| 2.6.3 | 主轴最大扭矩：≥2100Nm。 |
| 2.6.4 | 主轴最高转速：≥1000 rpm |
| 2.6.5 | 最大加工直径：≥720mm |
| 2.6.6 | 主轴形式：≥A2-11 |
| 2.6.7 | 尾座形式：手动尾座 |
| 2.6.8 | 尾座套筒行程：≥250mm |
| 2.7 | 刀架要求： |
| 2.7.1 | 刀具容量：≥4把 |
| 2.8 | 其他要求 |
| 2.8.1 | 提供大流量冷却单元。 |
| 2.8.2 | 机床具有自动润滑系统，且采用高性能产品，能通过数控控制系统的控制面板反映润滑故障及报警。导轨、丝杠及其他运动副具有自动润滑系统，各润滑油管、液压油管接口全部采用公制或英制。 |
| 2.8.3 | 带有机床操作和维修专用工具。 |
| 2.8.4 | 配置机床加工状态显示灯。 |
| 2.8.5 | 机床重量≥8.5T。 |
| 3 | 控制系统： |
| 3.1 | 数控系统:选用高性能的数控系统，需详细描述所选数控系统标准功能及选配功能。. |
| 3.1.1 | 控制系统最小指令单位0.001mm |
| 3.1.2 | 系统需具有直线、圆弧插补，刀具半径补偿，间隙补偿，可进行螺纹切削。中文操作界面，工业液晶彩色显示器：8.4″，具备手持操作单元。加工程序图形显示、刀路模拟功能；具有自动报警及加工负载功能。 |
| 3.1.3 | 开放控制器权限，开放TCP功能，能实现远程程序传输、数据采集和集中监控。 |
| 3.1.4 | 驱动系统：主轴、进给系统均采用数字交流伺服电机（提供电机型号、功率、制造厂商）。 |
| 3.1.5 | 数据传输方式：支持以太网、USB接口等 |
| 3.1.6 | 机床不允许安装GPS或者类似网络信号类定位装置。 |
| 4 | 设备工作条件： |
| 4.1 | 电源：380V±10%；50Hz±2 Hz；三相交流。要求有浪涌吸收器（安全规定）、断电、稳压、漏电保护功能，电源箱有照明及插座为220V。 |
| 4.2 | 独立密封电器柜，电器柜带有空调，有过载和短路保护，开关按钮、继电器等电气元件选用高性能产品，符合IP54安全标准。 |
| 4.3 | 环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤85%。 |
| 4.4 | 机床噪声等级符合国家标准。 |
| 4.5 | 压缩空气压力为≤6bar。厂房提供工业用压缩空气，如所投设备对压缩空气有特殊要求，需装配相关配套设施，投标时计入总价。 |
| 4.6 | 要求机床在上述工作环境下能长期稳定工作。 |
| 4.7 | 机床颜色以厂家标准色。 |
| 5 | 设备附件及零备件： |
| 5.1 | 提供易损件清单，随机提供机床标准配置的易损件。 |
| 5.2 | 每台设备提供车刀刀柄3把，镗刀2把，须为高性能产品。 |
| 5.3 | 机床配置链板式排屑器及容屑车。 |
| 6 | 提供必要的技术资料： |
| 6.1 | 设备安装及需提供的资料。 |
| 6.1.1 | 设备的安装及调试全部由中标供应商承担。 |
| 6.1.2 | 中标供应商应在合同签订后10日内提供设备安装条件图。 |
| 6.1.3 | 采购人或使用方按照中标供应商提供的设备基础及设备配套条件图等要求进行设备地基制作，并进行其他土建配合工作。 |
| 6.1.4 | 设备进厂前，中标供应商需进行周密安排，并提供设备安装调试方案、设备安装调试进度计划等资料，设备安装期间，应严格按此执行。 |
| 6.2 | 设备验收前提供以下必要的中文版技术资料： (按每台提供) |
| 6.2.1 | 设备操作说明书、设备维修说明书、基础图、机床总图、机械结构部件图（含轴承分布图，详细标注轴承规格型号）、电气、液压、气动原理图、PLC梯形图各1份。 |
| 6.2.2 | 数控系统的用户操作编程手册、系统参数手册、系统维护手册、报警信息手册各1份；并提供机床系统参数备份光盘或U盘各1份。 |
| 6.2.3 | 设备合格证、装箱清单、主要外购件清单及产品合格证、说明书各1份。 |
| 6.2.4 | 设备技术方案、设备安装调试方案、设备安装调试计划、设备安装调试记录、设备安装调试技术总结、培训资料等各1份。 |
| 6.2.5 | 提供产品出厂合格检验证书及出厂检验精度表各1份。 |
| 7 | 技术服务要求： |
| 7.1 | 中标供应商负责设备安装、调试、试运行。设备连续运行24小时，检查有无跑、冒、滴漏。 |
| 7.2 | 在货物保修期内，货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时到达现场维修，并可以在7天内提供替代样机支持。质保期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用，投标供应商须提供“质保期满后5年内每年维修用备品备件、易损件报价表”，具体原材料价格参照投标文件中“质保期满后5年内每年维修用备品备件、易损件报价表”执行，表中未注明的视为免费。 |
| 7.3 | 设备品牌在中国境内设有售后服务机构，当设备保修期满之后，中标供应商应保证提供长期服务。 |
| 8 | 机床的验收标准及验收程序： |
| 8.1 | 验收标准： |
| 8.1.1 | 机床几何精度按《GB/T25659.1简式数控卧式车床 精度检验》标准。所用检测工量具由中标供应商提供，采购人或使用方认可。 |
| 8.1.2 | 机床位置精度按其他双方认定的标准执行。 |
| 8.1.3 | 机床动态精度及表面粗糙度按用户或中标供应商提供的试切件图纸及零件实切进行验收。 |
| 8.2 | 验收程序： |
| 8.2.1 | 设备在中标供应商工厂制造、调试、自验收合格后通知采购人或使用方，经采购人或使用方确认后方可装箱发货。 |
| 8.2.2 | 设备到达现场后，进行现场开箱验收，确保所有设备的包装无破损，设备及零部件有良好的外观质量，并且无表面破损，挤伤或变形。 |
| 8.2.3 | 在采购人或使用方工厂安装调试完毕，检验合格后进行最终验收（含机床几何精度、机床位置精度和数控功能演示）并提供最终检测报告。 中标供应商负责再次在采购人或使用方现场对操作、维修人员进行培训，培训时间不少于10个工作日。直至操作、维修人员达到基本正常使用、维修该设备为止。 |
| 8.3 | 检验结果以最终验收为准。 |
| 9 | 其他商务要求： |
| 9.1 | 包装及运输 |
| 9.1.1 | 包装由投标供应商负责，确保设备在运输、装卸车、储存、就位过程中不被损坏或腐蚀，如有损坏或遗失，其责任由投标供应商承担。 |
| 9.1.2 | 运输方式：由投标供应商负责陆运或铁路运输，运费（含保险）应单独报价且计入总价之内。 |
| 9.2 | 安装调试 |
| 9.2.1 | 设备到达现场后进行开箱验收，要求所有设备的包装无破损，设备及零部件有良好的外观质量，并且无表面破损、挤伤或变形。开箱验收合格后签署开箱验收单。 |
| 9.2.2 | 采购人或使用方负责将水、电、风提供到厂房固定位置，投标供应商负责从该位置至设备之间各种线缆、管线的实施。 |
| 9.2.3 | 采购人或使用方负责按照投标供应商要求完成设备基础的制作，其他设备配套工程及相关手续的办理均由投标供应商负责实施。 |
| 9.2.4 | 基础施工完成后，双方对基础施工质量进行验收，签署基础验收报告。采购人或使用方只负责按照设备基础图施工到位，设备安装的精度指标由投标供应商负责打磨并达到设备安装要求。 |
| 9.2.5 | 设备就位时所需的汽车吊由投标供应商负责，费用由投标供应商承担。设备的安装和调试工作由投标供应商负责派出强大的工程技术人员队伍在采购人或使用方现场进行，设备安装、调试时所用的工具由投标供应商负责，采购人或使用方可进行协助。 |
| 9.2.6 | 安装调试中发现的任何设备问题和缺陷，均需在验收之前予以整改。 |
| 9.2.7 | 设备首次运行所需的油、液均由投标供应商负责提供。 |
| 9.3 | 终验收 |
| 9.3.1 | 设备验收前，投标供应商安排工程师在采购人或使用方设备安装现场进行现场培训，使用户达到独立使用、正确判断故障和熟练操作的程度。 |
| 9.3.2 | 设备终验收在采购人或使用方工厂进行，待安装、调试、培训完毕后，投标供应商按照技术协议及国家标准编制终验收大纲，经采购人或使用方审核确认后，设备连续运行24小时，检查有无跑、冒、滴漏，开始按照终验收大纲进行设备参数、配置、功能、精度、试样加工等内容验收工作。设备连续运行24小时，检查有无跑、冒、滴漏，开始检测的精准。 |
| 9.3.3 | 精度指标检测合格后进行试样加工验收，试样加工检测合格后，设备交予采购人或使用方进行试生产，试生产一个月内，设备运行正常，加工精度符合要求，且无质量问题。 |
| 9.3.4 | 以上验收工作均满足要求后，双方签署终验收报告。 |
| 9.3.5 | 若2次验收不能达到技术要求及由于投标供应商原因设备验收周期超过30天，则视为设备验收不合格。 |
| 9.3.6 | 投标供应商需在设备终验收前1个月内提供合同及技术协议要求的所有设备相关档案资料，否则采购人或使用方有权拒绝终验收，若由于资料原因导致验收延期，则按照逾期交货进行处罚。 |
| 9.4 | 其他条款 |
| 9.4.1 | 投标供应商在设备移交之前所有的安装工具、损耗等均由投标供应商承担。 |
| 9.4.2 | 按技术协议设备终验收不合格、不能正常交付使用的，投标供应商退还采购人或使用方所付设备款并承担合同总金额30%的违约赔偿金。 |
| 9.4.3 | 在质保期内，设备出现问题，投标供应商应及时进行修理，投标供应商应在7日内恢复设备正常运行，若由于投标供应商原因造成设备停产每超过7日（不足7日，按7日计算），则按合同总金额的3%承担违约赔偿责任，违约金不超过合同额的10%。 |
| 9.4.4 | 如双方对故障产生原因存在争议，由双方协商，确定第三方机构对设备故障原因进行判定（由此产生的费用由投标供应商承担），并以第三方出具的判定结果作为双方判定设备故障产生原因的唯一依据，并由责任方承担相关责任。 |
| 9.4.5 | 为用户提供终身技术咨询服务。 |
| 9.4.6 | 合同质保期满后，根据采购人或使用方的要求，投标供应商应以不高于标书优惠价格向采购人或使用方提供保证设备正常运行的所需要的全部备件及售后服务。 |
| 9.4.7 | 投标供应商投标时所提供的各项资质、材料，以及对投标条款的响应情况必须真实有效，如存在虚假信息等弄虚作假行为，除追究投标供应商的相关责任外，投标供应商退还采购人或使用方所付设备款并承担合同总金额30%的违约赔偿金。 |
| 9.4.8 | 合同有效期内，合同总价不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。 |
| 9.4.9 | 投标设备必须是全新设备（包括所有零部件、元器件和附件）。 |
| 9.4.10 | 投标供应商应保证，采购人或使用方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。 |
| 10 | 应对招标文件中的要求逐项对比，不论是否合格或偏离，都应列出对比的数据。投标供应商应对照该招标文件技术规格要求在技术规格响应/偏离表中逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标供应商必须提供所投设备的具体参数值。 |

2.4超高精密慢走丝（5轴4联动）

| 1. | 设备加工对象及总体技术要求： |
| --- | --- |
| 1.1 | 数控线切割放电加工机床是利用连续移动的细金属丝做电极，对工件进行脉冲火花放电加工，蚀除金属、切割成型。主要用于加工各种形状复杂、精密及细小特征的工件。特别是在模具行业中数控线切割放电加工机床应用最为广泛，已成为提升模具整体质量中不可缺少的设备之一。 |
| 1.2 | 线切割机的基本原理是利用连续移动的细金属丝（电极丝）作电极，对工件进行 脉冲火花放电蚀除金属，切割成型。主要用于加工各种形状复杂和精密细小的工件。 |
| 1.3 | 投标供应商所投设备应是标准成熟产品。 |
| 1.4 | 投标文件中列出机床的标准配置和随机标准附件，清单包含但并不仅限于以下：主轴、轴承、冷却系统、电气系统、润滑系统等主要部件的品牌、规格、型号、数量、精度等级及产地等信息。 |
| 1.5 | 要求中机床附件、工具及相关资料均为每台份。 |
| 2. | 设备基本要求及主要规格参数： |
| 2.1 | 机床设计制造应符合国家相关标准。 |
| 2.2 | 机床所有零部件和各种仪表的计量单位应全部采用国际单位（SI）标准。 |
| 2.3 | 系统组成（控制部分）; |
| 2.3.1 | 线切割机主要由机床，数控系统，和高频电源这三部分组成。 |
| 2.3.2 | 线切割机的基本原理是利用连续移动的细金属丝（电极丝）作电极，对工件进行 脉冲火花放电蚀除金属，切割成型。主要用于加工各种形状复杂和精密细小的工件。 |
| 2.3.3 | 机床采用直线电机驱动，精度可保证10年以上。 |
| 2.3.4 | 浸水式加工，适用于精密加工。 |
| *2.3.5 | 机床工作台面积要求：≥800mm ，投标时注明机床工作台尺寸。 |
| *2.3.6 | 最大工件尺寸：≥750×550×330mm |
| 2.3.7 | 工作台最大荷载重量：≥800kg。 |
| 2.3.8 | 数控系统：数控系统需具数控轴X,Y,Z、UV联动 |
| 2.3.9 | 记忆装置: SSD卡、专用USB存储器 |
| 2.3.10 | 图形功能: XY、YZ、ZX平面，加工中的制图、加工位置 |
| 2.3.11 | 走丝方式：慢走丝。 |
| 2.4 | 行程及进给速度: |
| 2.4.1 | X轴行程要求：≥600mm |
| 2.4.2 | Y轴行程要求：≥400mm |
| 2.4.3 | Z轴行程要求：≥350mm |
| 2.4.4 | UV轴行程：≥150mm |
| 2.5 | 机床精度: |
| 2.5.1 | 定位精度：≤2um |
| *2.5.2 | 重复定位精度：≤±1um |
| *2.5.3 | 最佳表面粗糙度：Ra0.3um |
| 2.6 | 相关功能特性： |
| *2.6.1 | 切割厚度：≥300mm |
| *2.6.2 | 最大传输速度: XY轴：最大3m/min/、Z轴：2m/min |
| *2.6.3 | 最大加工锥度：≥±25° (板厚:130mm) |
| *2.6.4 | 温度自动补偿:0-5℃ |
| *2.6.5 | 电极丝旋转功能360° |
| 2.7 | 数值控制电源装置SPW |
| 2.7.1 | 使用者记忆体容量: 200/220V 50/60Hz |
| 2.7.2 | 位置检测方式 : 全闭ggi （线性刻度） |
| 2.7.3 | 驱动方式 : 直线电机 |
| 2.7.4 | 输入方式: 专用USB存储器、多点触摸屏、键盘、LAN |
| 2.7.5 | 程序顺序编号指定: 可通过设定指定为N000000000~N999999999 |
| 2.7.6 | NC部: 多工处理OS、K-SMC-ULNK方式 |
| 2.7.7 | 位置指令方式: 增量/绝对值并用 |
| 2.7.8 | 显示方式: 19英寸TFT-LCD |
| 2.7.9 | 显示字符 : 汉字（JIS第一水准）字母、数字等 |
| 2.7.10 | 放电加工条件登录功能 : 可登录1000个条件（C000~C999) |
| 2.7.11 | 位置功能 : 可登录1000个条件（H00~H99) |
| 2.7.12 | 坐标数 : 60 |
| 2.7.13 | 最小指令单位: 0.001µm |
| 2.7.14 | 最小驱动单位: 0.1µm (X、Y、U、V轴） |
| 2.7.15 | 各种校正 : 每个轴的间距误差校正、平面间距误差校正 |
| 2.8 | 其他要求 |
| *2.8.1 | 机台具有陶瓷材料特性 |
| 2.8.2 | 机床具有高度绝缘,热膨胀系数低,高刚性,轻量化不变形， 不吸水 |
| 2.8.3 | 机床具有四轴采用直线马达驱动,无丝杆传动，免除丝杆滞留、虚位、损耗，四轴全闭环控制 |
| 2.8.4 | 配置机床所需变压器 |
| 2.8.5 | 设备要有2级过滤器、增压装置 |
| 2.8.6 | 机床具有油水分离装置。 |
| 2.8.7 | 机床具有，配备 0.01μ m 光栅尺 |
| 2.8.8 | 带有机床操作和维修专用工具 |
| 2.8.9 | 配置机床加工灯 |
| 3 | 控制系统： |
| 3.1 | 数控系统为高性能的系统，操作方便稳定 |
| 3.1.1 | 机床具有编程软件 : 操作接口，中文操作接口,功能模块齐全，简单易学, 人机对话式编程，加工条件自动生成模拟功能；具有自动报警（液压、油压、过载等）及加工负载功能。 |
| 3.1.2 | 在操作面板上配置USB接口。 |
| 4 | 设备工作条件： |
| 4.1 | 电源：380V±10%；50Hz±2 Hz；三相交流。要求有浪涌吸收器（安全规定）、断电、稳压、漏电保护功能，电源箱有照明及插座为220V。 |
| 4.2 | 独立密封电器柜，电器柜带有空调，有过载和短路保护，开关按钮、继电器等电气元件选用高性能产品，符合IP54安全标准。 |
| 4.3 | 环境温度要求：25℃左右 |
| 4.4 | 机床噪声等级符合国家标准。 |
| 5 | 设备附件及零备件： |
| 5.1 | 提供易损件清单，随机提供机床标准配置的易损件。 |
| 5.2 | 提供设备重要外购件使用说明，制造厂家名称、地址网址及订货号； |
| 5.3 | 推荐其他必要的机床附件和数控系统功能并提供单价，不计入投标总价。 |
| 5.4 | 每台设备提供导丝器5个，须为高性能产品。 |
| 6 | 提供必要的技术资料： |
| 6.1 | 设备安装及需提供的资料。 |
| 6.1.1 | 设备的安装及调试全部由中标供应商承担。 |
| 6.1.2 | 中标供应商应在合同签订后10日内提供设备安装条件图。 |
| 6.1.3 | 采购人或使用方按照中标供应商提供的设备基础及设备配套条件图等要求进行设备地基制作，并进行其他土建配合工作。 |
| 6.1.4 | 设备进厂前，中标供应商需进行周密安排，并提供设备安装调试方案、设备安装调试进度计划等资料，设备安装期间，应严格按此执行。 |
| 6.2 | 设备验收前提供以下必要的中文版技术资料： (按每台提供) |
| 6.2.1 | 设备操作说明书、设备维修说明书、基础图、机床总图、机械结构部件图（含轴承分布图，详细标注轴承规格型号）、电气、液压、气动原理图、PLC梯形图各2份。 |
| 6.2.2 | 数控系统的用户操作编程手册、系统维护手册、报警信息手册各2份；并提供机床系统参数备份光盘或U盘各1份。纸质二套，电子版一套 |
| 6.2.3 | 设备合格证、装箱清单、主要外购件清单及产品合格证、说明书各1份。 |
| 6.2.4 | 设备技术方案、设备安装调试方案、设备安装调试计划、设备安装调试记录、设备安装调试技术总结 |
| 7 | 技术服务要求： |
| 7.1 | 中标供应商负责设备安装、调试、试运行 |
| 7.2 | 设备验收合格后，机床质保期为1年，数控系统质保期1年，在质保期内免费提供零件及服务，并应及时有效。在货物保修期内，货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时到达现场维修 |
| 7.3 | 设备品牌在中国国内设有售后服务机构，当设备保修期满之后，中标供应商应保证提供长期服务。 |
| 8 | 机床的验收标准及验收程序： |
| 8.1 | 验收标准： |
| 8.1.1 | 买方需要事先准备好设备安装的条件，包括：水、电、气等动力辅助设施、吊装、移动设备的用具等；采购人或使用方认可。 |
| 8.1.2 | 卖方实施机床的就位、安装、调试、精度检测 |
| 8.1.3 | 卖方派工程技术人员现场协助安装，包括机床的就位、安装、调试、精度检测，如有更新，以厂家技术为标准。 |
| 8.1.4 | 卖方自备安装、调试及精度检测所需的全部工具 |
| 9 | 其他商务要求： |
| 9.1 | 包装及运输 |
| 9.1.1 | 包装由投标供应商负责，确保设备在运输、装卸车、储存、就位过程中不被损坏或腐蚀，如有损坏或遗失，其责任由投标供应商承担。 |
| 9.1.2 | 运输方式：由投标供应商负责陆运或铁路运输，运费（含保险）应单独报价且计入总价之内。 |
| 9.1.3 | 交货地点：江苏省无锡市采购人或使用方工厂内。 |
| 9.1.4 | 投标供应商每逾期交货7日（不足7日，按7日计算），按合同总金额的1%承担违约责任，违约金从设备合同款中扣除，违约金总额不超过合同总金额的30%。 |
| 9.2 | 安装调试 |
| 9.2.1 | 设备到达现场后进行开箱验收，要求所有设备的包装无破损，设备及零部件有良好的外观质量，并且无表面破损、挤伤或变形。开箱验收合格后签署开箱验收单。 |
| 9.2.2 | 采购人负责将水、电、风提供到厂房固定位置，投标供应商负责从该位置至设备之间各种线缆、管线的实施。 |
| 9.2.3 | 采购人负责按照投标供应商要求完成设备基础的制作，其他设备配套工程及相关手续的办理均由投标供应商负责实施。 |
| 9.2.4 | 基础施工完成后，双方对基础施工质量进行验收，签署基础验收报告。采购人只负责按照设备基础图施工到位，设备安装的精度指标由投标供应商负责打磨并达到设备安装要求。 |
| 9.2.5 | 设备就位时所需的汽车吊由投标供应商负责，费用由投标供应商承担。设备的安装和调试工作由投标供应商负责派出强大的工程技术人员队伍在采购人现场进行，设备安装、调试时所用的工具由投标供应商负责，采购人可进行协助。 |
| 9.2.6 | 安装调试中发现的任何设备问题和缺陷，均需在验收之前予以整改。 |
| 9.2.7 | 设备首次运行所需的油、液均由投标供应商负责提供。 |
| 9.3 | 终验收 |
| 9.3.1 | 设备验收前，投标供应商安排工程师在采购人设备安装现场进行现场培训，使用户达到独立使用、正确判断故障和熟练操作的程度。 |
| 9.3.2 | 设备终验收在采购人工厂进行，待安装、调试、培训完毕后，投标供应商按照技术协议及国家标准编制终验收大纲，经采购人审核确认后，设备连续运行24小时，检查有无跑、冒、滴漏，开始按照终验收大纲进行设备参数、配置、功能、精度、试样加工等内容验收工作。设备连续运行24小时，检查有无跑、冒、滴漏，开始检测的精准。 |
| 9.3.3 | 其中设备的位置精度需邀请有资质的第三方进行检测，并出具检测报告。 |
| 9.3.4 | 精度指标检测合格后进行试样加工验收，试样加工检测合格后，设备交予采购人进行试生产，试生产一个月内，设备运行正常，加工精度符合要求，且无质量问题。 |
| 9.3.5 | 以上验收工作均满足要求后，双方签署终验收报告。 |
| 9.3.6 | 若2次验收不能达到技术要求及由于投标供应商原因设备验收周期超过30天，则视为设备验收不合格。 |
| 9.3.7 | 投标供应商需在设备终验收前1个月内提供合同及技术协议要求的所有设备相关档案资料，否则采购人有权拒绝终验收，若由于资料原因导致验收延期，则按照逾期交货进行处罚。 |
| 9.4 | 其他条款 |
| 9.4.1 | 投标供应商在设备移交之前所有的安装工具、损耗等均由投标供应商承担。 |
| 9.4.2 | 按技术协议设备终验收不合格、不能正常交付使用的，投标供应商退还采购人所付设备款并承担合同总金额30%的违约赔偿金。 |
| 9.4.3 | 在质保期内，设备出现问题，投标供应商应及时进行修理，投标供应商应在7日内恢复设备正常运行，若由于投标供应商原因造成设备停产每超过7日（不足7日，按7日计算），则按合同总金额的3%承担违约赔偿责任，违约金不超过合同额的10%。 |
| 9.4.4 | 如双方对故障产生原因存在争议，由双方协商，确定第三方机构对设备故障原因进行判定（由此产生的费用由投标供应商承担），并以第三方出具的判定结果作为双方判定设备故障产生原因的唯一依据，并由责任方承担相关责任。 |
| 9.4.5 | 为用户提供终身技术咨询服务。 |
| 9.4.6 | 合同质保期满后，根据采购人的要求，投标供应商应以不高于标书优惠价格向采购人提供保证设备正常运行的所需要的全部备件及售后服务。 |
| 9.4.7 | 投标供应商投标时所提供的各项资质、材料，以及对投标条款的响应情况必须真实有效，如存在虚假信息等弄虚作假行为，除追究投标供应商的相关责任外，投标供应商退还采购人所付设备款并承担合同总金额30%的违约赔偿金。 |
| 9.4.8 | 合同有效期内，合同总价不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。 |
| 9.4.9 | 投标设备必须是全新设备（包括所有零部件、元器件和附件）。 |
| 9.4.10 | 投标供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。 |
| 10 | 应对招标文件中的要求逐项对比，不论是否合格或偏离，都应列出对比的数据。投标供应商应对照该招标文件技术规格要求在技术规格响应/偏离表中逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标供应商必须提供所投设备的具体参数值。 |

2.5真空热处理炉

| 1. | 设备加工对象及总体技术要求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 该设备结构设计合理，保证有足够的运行稳定性，具有较好的温度均匀性、真空性能，能够适应长期、稳定、可靠的生产需求设备必须具有优良的售后服务、不污染环境及危害人身健康。 |
| 1.2 | 设备主要用于发动机回热器、燃油喷嘴零件、钛合金及高温合金的真空热处理，包括钎焊、时效、退火、回火、气冷固溶等精密工艺。 该设备具有炉体、真空系统、加热系统、电气系统、水冷系统、控温系统等。 |
| 1.3 | 投标方所投设备应是标准成熟产品。 |
| 1.4 | 投标文件中列出真空热处理炉的标准配置和随机标准附件，清单包含但并不仅限于以下： 热区、真空系统、PLC、电器元件、控温表、热电偶、水路流量计、真空计、电磁阀等关键件品牌信息。 |
| 1.5 | 提供设备生产所需的料车，料盘，闭式水冷系统，储气罐。 |
| 2 | # 设备基本要求及主要规格参数： |
| 2.1 | # 该设备为单室、卧式结构，金属加热区，内循环冷却系统、周期式加热、可分压保护性气体、全过程计算机智能化自动控制、监控、跟踪、自诊断功能与模拟显示的真空设备。该设备应包括炉体、真空室、炉门系统、全金属热区、循环气冷系统、真空泵系统、电气控制系统、电力系统、水冷系统及记录系统。炉子结构设计先进合理，能够满足高温合金等材料零件的真空钎焊要求。炉子满足自动组线要求，包括但不限于炉门自动开启控制，炉体状态本地实时监控及远程控制。实现设备自动化与设备集控系统的连接。 |
| 2.2 | # 制造标准 |
| 2.2.1 | 设备应符合HB5354、HB5425中Ⅱ类热处理炉等标准。 |
| 2.2.2 | 设备所有零部件和各种仪表的计量单位应全部采用国际单位（SI）标准。 |
| 2.3 | # 关键技术指标： |
| 2.3.1 | # 有效工作空间（W×L×H）：≥900 mm×1200 mm×900mm |
| *2.3.2 | # 热区材料：金属屏 |
| 2.3.3 | # 额定温度：≥1250℃ |
| 2.3.4 | # 最高工作温度：1250℃； |
| 2.3.5 | # 真空加热工作温度：500~1200℃ |
| 2.3.6 | # 保温后温度均匀性：≤±5℃ |
| 2.3.7 | # 均匀性测试符合HB5425相关规定；控温仪准确度等级不低于0.2。 |
| 2.3.8 | # 升温速率：空载，从室温至1200℃时间≤50 min |
| 2.3.9 | # 最大装炉量不小于1400kg（含工装） |
| 2.3.10 | # 工作真空度：≤5×10-3Pa； |
| 2.3.11 | # 极限真空度：≤1×10-3Pa； |
| 2.3.12 | # 泄漏率：≤0.4Pa/h |
| 2.3.13 | # 最大冷却气体压力≥ 6 bar (绝对压力 abs.) |
| 2.3.14 | # 保护气体：Ar or N2 |
| 2.3.15 | # 抽气速率：从大气抽至5×10-2Pa≤30min(空炉、冷态，扩散泵预热时间除外)。 |
| 2.3.16 | # 分压范围1~1000Pa |
| 2.4 | # 设备详细技术要求及规格参数描述 |
| 2.4.1 | 真空室炉体部分,应为卧式或立式圆形双层水冷结构，内、外壁采用碳钢材料或不锈钢类材料,内壁材料应采用低放气率耐高温材料或等效结构材料。炉体侧壁设有真空系统接口、水冷电极接口、控温热电偶接口、系统校验接口、直插热电偶接口、充气系统接口、冷却管道接口、安全阀接口等装置。炉体上的所有充气管路采用304L不锈钢制造.炉体四周设有供操作维护人员工作的行走平台，在炉体底部支架四周设有防护围栏。平台采用型钢做主架，平台上铺设花纹钢板，整个平台周围安装有防护栏，同时安装有人员上下的扶梯及护栏。炉门开启为电动方式开启，自动锁紧，工件装、出炉顺畅，结构密封性好，要求采用双向密封结构保证正负压情况下均有可靠地密封。炉门到指定位置应自动锁紧，并装有安全接触装置检测其位置是否准确锁紧，否则设备应停止下一步操作。 |
| 2.4.2 | 隔热屏应采用全金属屏，隔热屏由至少2~3层钼或钼镧合金(每层厚度<0.5mm)和至少3层不锈钢(每层厚度≥0.5mm)组成，热区各元件应具有抗高压、抗热疲劳和抗热老化性，无活动部件。加热室框架采用不锈钢材质保障高温工作强度。钼材及钼铜钼镧合金加热体优先选用国际一线品牌,投标供应商需在投标技术方案中注明所采用的钼产品品牌，并随设备附有钼制品生产厂家的出厂证明。 |
| 2.4.3 | 真空系统 真空系统包括真空机组和真空管道上的各类阀门、连接件、压力表、真空规等组成。真空管道上应设置检漏口，接口安装有手动阀门方便检漏仪的安装和拆卸，为采购人或使用方检漏工作提供便利。 真空机组由机械泵、罗茨泵、维持泵、扩散泵及真空阀门、管道过滤器等组成。当真空机组停电时，阀门将自动关闭以保证炉子的安全。真空泵组采用不低于 真空泵组采用等同或优于德国莱宝同性能品牌。 具体配置不低于：20000L/s扩散泵 1台，2000m³/h罗茨泵1台，300m³/h 机械泵1台，维持泵1台，不锈钢气动挡板阀1套。 真空机组的选择应具有充分的储备能力，所选的维持泵、机械泵、罗茨泵和扩散泵抽气速率能保证真空炉的工作要求，冷炉从大气压抽至工作真空度5×10-3Pa的时间不大于30min（扩散泵提前预热，即使在潮湿天气也可实现），并保证可靠和最佳的工作状态。 扩散泵需配备单独的制冷机，与整个系统集成控制，确保为扩散泵提供水温不超过25℃。 设备设计应具备如下特点： 在扩散泵底盘设有温度监测传感器，发生过烧或超温时可以及时报警。 真空系统能够自动排序工作，具有互锁和安全操作功能。 具有防护措施以减少对真空的污染，提供防护措施方案。 真空系统所配阀门均为电/气自动程序控制，且联动互锁，断电时阀门自动关闭以保护炉内压力状态。 |
| 2.4.4 | 电气控制系统 |
| 2.4.4.1 | 由工控机控制系统、可编程序控制器(PLC)、温度控制仪、温度报警仪、记录仪、调功器、调压器及低压电气元件等组成，实现机械动作和温度程序控制功能。该控制系统可实现手动控制和自动控制。 |
| *2.4.4.2 | 设备动作控制系统所配置的PLC 选用高性能产品，所有电气元件采用高性能产品。除装、卸料外，全部过程可自动控制，并备有手动操作功能。具有超温、断水、水压、水温、气压、局部水流量等报警安全保护功能，并装有声光报警系统。具有设备运行状态及热循环程序执行状态的显示功能和报警显示功能。对采购人或使用方开放PLC程序代码和通讯协议，控制系统预留网线通讯接口，设备的信息（炉子状态、温度数据、真空度数据、真空泵数据、工艺状态等）均具备远程采集的要求。 |
| 2.4.4.3 | 配备独立的超温、控温仪表，控温仪表采用高性能仪表，超温仪表采用高性能仪表,精度均达到0.1%以上。 炉体上配有三个S型热电偶插入孔，一个用于控制、记录偶，一个用于超温偶,一个用于SAT(用于固定SAT测试),按要求三孔间距在76mm内,工艺热电偶的精度等级为±1.1℃或±0.4%t。控制、记录和超温热电偶是“S”型(铂/铂铑)。每个热电偶有匹配的连接器(热电偶同型号插头),“S”型补偿导线和安装部件。采用独立的超温热电偶，控制、记录共用一支热电偶。炉子隔热层和炉外应各固定有12个N分度热电偶连接插座，可用于12支工件热电偶接插，用于进行TUS测试。随设备附带12支2米长N分度铠装热电偶用于TUS测试,热电偶的精度等级为±1.1℃或±0.4%t，附带2支SAT测试用N分度热电偶，精度等级为+1.1℃或±0.4%t。 热电偶、连接器及导线采用高性能产品。 装料架：炉应配备3套耐热钢制工件装料盘，且便于安装测温热电偶,并提供单独的测温架。 |
| 2.4.5 | 工业计算机控制系统 |
| 2.4.5.1 | 在电控柜上装品牌工控机（非一体机），工控机采用至少17英寸触摸屏，4G内存，1T 硬盘，全中文工控组态软件，配有USB，网口，串口等接口,系统可直接打印结果且断电保护功能等。 |
|  | 设备提供满足使用条件的必要辅助设备，包含：闭式风冷水冷系统（水箱、闭式冷却塔、水泵、应急用气动隔膜泵），储气罐（6立方，2.0 MPa），手动料车，料盘及料框各一个。 |
| 2.4.5.2 | 操作方便，人机界面友好。 |
| 2.4.5.3 | 工业计算机可实现控制、记录、实时状态显示、报警及安全互锁功能、故障诊断功能以及预先图形仿真测试。 |
| 2.4.5.4 | 该系统必须具有编制(≥1000条程序、每程序至少30个程序段)修改、删除、存取、查询、显示工艺程序或工艺曲线的功能，并必须具有运行、控制、报警、数据实时采集、存储，在任意时间查询、显示、下载、打印的功能； |
| 2.4.5.5 | 操作软件编程界面要操作简单与采购人或使用方现场正在使用的国外软件功能类似，能够在触摸屏实现直接输入并显示升温速率、保温温度及偏差、保温时间、冷却方式及气淬压力等。 |
|  | 设备应包含运行所需的软件系统，软件系统具有自动化控制功能、记录、工艺设定、报警、能耗分析能力。 |
| 2.4.5.6 | 程序具有暂停、跳步等功能，具有在线更改程序并立即运行的功能。在升温中途遇到突发事件停止后能够自动计算当前炉内温度及后续时间并按照程序设定运行。上位机将工艺下载至仪表后，须具备自动校验仪表工艺功能，防止仪表数据下载过程中出现错误。 |
| 2.4.5.7 | 压力传感器、仪表（记录仪、系统压力显示等）能直接反映真实压力数值(Pa或mbar) |
| 7.4.5.8 | 温度控制区应配有独立的温度控制、记录，高点、低点及报警热电偶，配备系统精度测试接口。 |
| 2.4.5.9 | 该设备所使用的仪器与仪表必须严格按照AMS2750G的规定与要求进行相关仪器仪表的配置。 |
| 2.4.5.10 | 配备一套等同或优于欧陆品牌温度控制器，用于整体加热区的控温（在真空加热、充气加热中不同的PID控温参数可以方便地转换，并且可以实现不同温度段的温度均匀性的控制）； |
| 2.4.5.11 | 控温精度不低于±1.0℃、系统精度不低于±1.7℃ |
| 2.4.5.12 | 配备一套等同或优于欧陆品牌超温报警表。加热采用可控硅自动调节功率，调节范围1%-100%。 |
| 2.4.5.13 | 设备主电源停电时，工控机及PLC可正常运行，保存当前数据，一旦设备供电恢复，则设备可继续按照当前工艺运行。电源：380V±10%；50Hz士2Hz；三相交流。要求有浪涌吸收器(安全规定)、断电、稳压、漏电保护功能，电源箱有照明及插座为220V。独立密封电器柜，电器柜带有空调，有过载和短路保护，开关按钮、继电器等电气元件选用知名品牌高性能产品，符合IP54安全标准。 |
| 2.4.5.14 | 配置一块能耗表，用于计量设备整体能耗，并可在工控机界面显示记录和打印。 |
| 2.4.5.15 | 采用大电流、低电压供电方式，使用调压器与智能化控温仪表配合，实现温度的连续调节；配备标准的记录仪表，连续记录温度曲线和真空度曲线。调压器的工作状态反馈到上位机系统，当出现故障时，上位机报警并自动切断加热器控制回路。 |
| 2.4.5.16 | 控制柜面板上装有人机界面触摸屏，可直观地显示炉子各个部件（如真空机组各种阀门、加热电源等）的工作状态，随时监控炉子工作时的加热曲线和真空度曲线等情况，并可通过触摸屏上的按钮进行手动操作。 |
| 2.4.5.17 | 具有超温、过流、断水、水压、气压、炉体水温、误操作等联锁保护功能和简单故障自诊断功能，能及时显示故障时的故障点并具有声光报警系统。所有报警信息在报警时有详细提示，并可查询历史记录。故障信息可以上传至上一级的群控系统中，故障信息变更列表交由用户存档。 |
| 2.4.6 | 系统安全联锁功能 |
| 2.4.6.1 | 为了保证系统安全可靠地运行，软、硬件中均采用了联锁保护功能。 当出现水压异常、加热超温、调压器异常、炉内压力异常、真空泵过载、电源故障等报警信号时，控制系统执行安全保护功能，同时对故障信息进行显示，并通过声光报警系统进行提醒。 |
| 2.4.7 | 冷却系统 |
| 2.4.7.1 | 水冷系统 全封闭水冷系统：为真空炉炉体、炉门、真空机组、水冷电极、热交换器提供冷却水，该系统由主供水管分配到各冷却部位，最后循环流回到回水主管路。 系统每一路进水管路应配备手动阀门。同时，系统每一路回水管路应配备水流量计，能与工控机通信进行水流量报警。 |
| 2.4.7.2 | 气冷系统 采用内循环气冷系统，由大容量高速变频风机（风机功率不小于40KW）、高效全紫铜制热交换器及导风装置组成，当工件加热完毕后进行气冷时，气流从风机高速压向工件，从工件出来的热气流，通过热交换器进行冷却，形成一个循环回路。 |
| 2.4.7.3 | 应配置具有以下多种特殊的冷却工艺程序过程： 真空冷却：冷却时抽空，不充气，不启动风机； 强制冷却：充气压力不小于0.8 bar～6 bar，采用数字式程序输入充气压力的方式，启动风机，对压力进行任意方式的调节，从而控制冷却速度； 分段冷却（即保温结束充气至≤大气压力，不启动风机，设置温度或时间达到后，风机启动气淬冷却，同时充气到设定压力。） |
| 2.4.7.4 | 冷却速率： 从1350℃降至 300℃≤1min。(空载) |
| 2.4.7.5 | 充气系统；由集气管道、快充系统、分压系统等组成。 |
| 2.4.8 | 自动分压系统 |
| 2.4.8.1 | 自动分压系统由截止阀、减压阀、气动阀门等部件组成，可实现分压压力连续可调，压力稳定。 |
| 2.4.9 | 装出料小车 配备一台炉外叉车 |
| 2.4.10 | 储气罐1套 中标供应商配置储气罐1套(不小于6立方，2.0 MPa)， |
| 2.4.11 | 水冷系统， 配置一套满足设备使用的外部水冷系统。 |
| 3 | 技术文件资料要求： |
| 3.1 | 提供设备出厂合格证书（国内）/产品质量证明书（国际）、装箱单、设备操作手册、维修保养手册、设备基础图、结构总图、电气系统原理图等相关文件中文/英文（或其他）纸质版各3 套及电子版1套； |
| 3.2 | 提供外购件合格证及操作手册，易损件图纸及相关的使用说明书等； |
| 3.3 | 系统备份：设备调试完成后提供一个独立、完整的备份系统(备份硬盘及CF 卡)。验收后将镜像备份硬盘，在设备系统崩溃后该硬盘可实现原系统直接运行使用。仪表配置参数、变频器、调压器、记录仪的参数备份，上位机程序、PLC程序备份 |
| 3.4 | 设备出厂合格证、装箱单、出厂检验报告等资料1套，包括压力容器检测合格证及储气罐在贵阳当地压力容器使用手续的备案资料。 |
| 4 | 验收 |
| 4.1 | 预验收 在设备进行预验收测试前的5天内，中标供应商正式通知采购人或使用方，采购人或使用方派代表到中标供应商工厂进行预验收测试。中标供应商对设备按照技术协议要求进行测试并出具合格的测试报告，由用户代表签字确认后方可发货。 |
| 4.2 | 终验收 |
| 4.2.1 | 终验收在采购人或使用方现场进行，除技术协议中规定的检测项目外，增加典型零件的实际考核试验，所处理的零件应能满足技术要求。 设备到用户现场安装、调试完毕后，进行热调测试，除对出厂检测指标内容复测。 |
| 5 | 培训：培训工作由中标供应商负责完成，所需费用计入总价。 |
| 5.1 | 培训内容：中标供应商派专业技术人员对采购人或使用方相关人员就产品的使用操作、设备保养、简易的维修等进行现场培训，直至采购人或使用方相关人员能够熟练、独立工作。 |
| 6 | 质量保证 |
| 6.1 | 设备的质量保证期从设备最终验收合格后开始计算。质保期为12个月。 控制系统质保期为 24个月，软件免费升级周期为24个月。 |

2.6数控卧式镗铣床

| 1 | 设备加工对象及总体技术要求： |
| --- | --- |
| 1.1 | 该机床结构设计合理，保证有足够的静态、动态精度、刚性及稳定性，具有较强的重切削加工能力。设备必须具有优良的售后服务、不污染环境及危害人身健康。 |
| 1.2 | HB110S是一种十字滑台结构的数控卧式铣镗床，具有高效率、高精度、高可靠、造型美观等特点，可以自动连续地完成铣削、镗孔、扩孔、钻孔、铰削、攻丝等多种工序。 机床应具有数控装置、液压系统、自动润滑系统、气压系统、冷却系统、自动排屑系统等基本功能。 |
| 1.3 | 投标供应商所投设备应是标准成熟产品。 |
| 1.4 | 投标文件中须列出机床的标准配置和随机标准附件，清单包含但并不仅限于以下： 各伺服电机、主轴、丝杠、轴承、刀库、冷却系统、电气系统、润滑系统等主要部件的品牌、规格、型号、数量、精度等级及产地等信息。 |
| 1.5 | 要求中所列工作台、刀库等机床附件、工具及相关资料均为每台份。 |
| 2 | 设备基本要求及主要规格参数： |
| 2.1 | 机床设计制造应符合国家相关标准。 |
| 2.2 | 机床所有零部件加工、装配成品质量符合产品图纸及相关技术要求，其安全标准符合GB15760《金属切削机床安全防护通用技术条件》的有关规定，其精度标准符合GB/T17421.1《机床检验通则 第1部分：在无负荷或精加工条件下机床的几何精度》、GB/T17421.2《机床检验通则 第2部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定》及GB/T18400《加工中心检验条件》的有关规定。 |
| 2.3 | 机床结构及主要规格参数： |
| 2.3.1 | 机床主体结构为十字型，整体式床身，立柱固定，主轴箱侧挂，旋转工作台走十字滑台。高宽型底座，大跨距多支撑高刚性设计。集成了机、电、光、液、信息等多种先进技术，融合模块化、现代化、数字化和人性化设计。 |
| 2.3.2 | 机床部件结合面精密刮研，以获得良好的刚性及稳定性。 |
| 2.3.3 | 主轴变速箱齿轮箱结构。 |
| 2.3.4 | 导轨采用滚柱式，适用于重型兼顾高精度、高速度切削。 |
| 2.3.5 | 机床工作台及行程： |
| 2.3.6 | 工作台面积≥1250×1250mm |
| 2.3.7 | X轴行程：≥1600mm |
| 2.3.8 | Y轴行程：≥1200mm |
| 2.3.9 | Z轴行程：≥1200mm |
| 2.3.10 | W轴行程：≥500mm |
| 2.3.11 | 工作台承重： |
| 2.3.12 | 工作台最大荷重重量：≥4000kg |
| 2.3.13 | ★位置测量系统：X.Y.Z.B轴全闭环系统，闭环轴采用高性能光棚尺,双层保护，提高精度。 |
| 2.3.14 | 主轴功率 ：≥15 KW |
| 2.4 | 最大转速：≥2500rpm |
| 2.4.1 | 输出扭矩：≥1373(30min) |
| 2.4.2 | 最大刀具数：≥40 |
| 2.4.3 | 刀柄形式：BT 50 |
| 2.5 | 最大刀具直径：110mm |
| 2.5.1 | 最长刀具：≥350mm |
| 2.5.2 | 最大刀重：≥20kg |
| 2.5.3 | 定位精度：X≤0.01mm Y≤0.01mm Z≤0.01mm |
| 2.5.4 | 重复精度：X≤0.008mm Y≤0.008mm Z≤0.008mm |
| 2.5.5 | 中心出水：≥20kg/min |
| 2.8.2 | 机床具有自动润滑系统，且采用高性能产品，能通过数控控制系统的控制面板反映润滑故障及报警。导轨、丝杠及其他运动副具有自动润滑系统，各润滑油管、液压油管接口全部采用公制或英制。 |
| 2.8.3 | 机床具有液压系统，且密封良好，工作可靠。 |
| 2.8.4 | 带有清洁风枪及水枪。 |
| 2.8.5 | 具有自动排屑系统和排屑小车。 |
| 2.8.6 | 带有机床操作和维修专用工具。 |
| 2.8.7 | 配置机床加工状态显示灯。 |
| 2.8.8 | 投标书中列出机床设计使用寿命、精度保持期、正常使用情况下无故障时间并保证在质保期内润滑油及冷却液无渗滴漏现象。 |
| 2.8.9 | 机床重量≥16T。 |
| 3 | 控制系统： |
| 3.1 | 数控系统：选用高性能的数控系统，需详细描述所选数控系统标准功能及选配功能。 |
| 3.1.1 | 控制系统最小指令单位0.001mm |
| 3.1.2 | 系统须具有，可控四轴联动，内存容量不少于2MB，数控系统具有直线、圆弧插补，刀具位置补偿，刀具半径补偿，间隙补偿，测量系统误差补偿和轮廓监控等功能，可进行螺纹切削，中文操作界面，具备控制系统原装手持操作单元。加工程序图形显示、刀路模拟功能；具有自动报警（液压、油压、过载等）及加工负载功能。 |
| 3.1.3 | G代码编程 |
| 3.1.4 | 开放控制器权限，开放TCP功能，能实现远程程序传输、数据采集和集中监控。 |
| 3.1.5 | 驱动系统：主轴、进给系统均采用数字交流伺服电机（提供电机型号、功率、制造厂商）。 |
| 3.1.6 | 数据传输方式：支持以太网、USB接口等 |
| 3.1.7 | 机床不允许安装GPS或者类似网络信号类定位装置。 |
| 4 | 设备工作条件： |
| 4.1 | 电源：380V±10%；50Hz±2 Hz；三相交流。要求有浪涌吸收器（安全规定）、断电、稳压、漏电保护功能，电源箱有照明及插座为220V。 |
| 4.2 | 独立密封电器柜，电器柜带有空调，有过载和短路保护，开关按钮、继电器等电气元件选用高性能产品，符合IP54安全标准。 |
| 4.3 | 环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤85%。 |
| 4.4 | 机床噪声等级符合国家标准。 |
| 4.5 | 压缩空气压力为≤6bar。厂房提供工业用压缩空气，如所投设备对压缩空气有特殊要求，需装配相关配套设施，投标时计入总价。 |
| 4.6 | 要求机床在上述工作环境下能长期稳定工作。 |
| 4.7 | 全封闭防护安全可靠，应符合GB15760-2004金属切削机床安全防护通用技术条件，无泄漏现象。 |
| 4.8 | 机床防护门配有电子安全锁定开关。 |
| 4.9 | 提供机床压缩空气压力和用电总功率，设备气源要有2级过滤器、增压装置，配备吹尘枪。 |
| 4.10 | 机床具有油雾收集装置，便于收集及生产现场管理；同时配置油水分离装置。 |
| 4.11 | 带有适合机床工作区宽度与高度的防滑工作踏板。 |
| 4.12 | 机床颜色以厂家标准色。 |
| 5 | 设备附件及零备件： |
| 5.1 | 提供易损件清单，随机提供机床标准配置的易损件。 |
| 5.2 | 推荐其他必要的机床附件和数控系统功能并提供单价，不计入投标总价。 |
| 5.3 | 提供铣刀刀柄5把，铣刀5把，须为高性能产品。 |
| 5.4 | ★设备提供 对刀仪 1台 包含3件转换套（HSK63/HSK100/BT40) |
| 6 | 提供必要的技术资料： |
| 6.1 | 设备安装及需提供的资料。 |
| 6.1.1 | 设备的安装及调试全部由中标供应商承担。 |
| 6.1.2 | 中标供应商应在合同签订后10日内提供设备安装条件图。 |
| 6.1.3 | 采购人或使用方按照中标供应商提供的设备基础及设备配套条件图等要求进行设备地基制作，并进行其他土建配合工作。 |
| 6.1.4 | 设备进厂前，中标供应商需进行周密安排，并提供设备安装调试方案、设备安装调试进度计划等资料，设备安装期间，应严格按此执行。 |
| 6.2 | 设备验收前提供以下必要的中文版技术资料： (按每台提供) |
| 6.2.1 | 设备操作说明书、设备维修说明书、基础图、机床总图、机械结构部件图（含轴承分布图，详细标注轴承规格型号）、电气、液压、气动原理图、PLC梯形图各1份。 |
| 6.2.2 | 数控系统的用户操作编程手册、系统参数手册、系统维护手册、报警信息手册各1份；并提供机床系统参数备份光盘或U盘各1份。 |
| 6.2.3 | 设备合格证、装箱清单、主要外购件清单及产品合格证、说明书各1份。 |
| 6.2.4 | 设备技术方案、设备安装调试方案、设备安装调试计划、设备安装调试记录、设备安装调试技术总结、培训资料等各1份。 |
| 6.2.5 | 提供产品出厂合格检验证书及出厂检验精度表各1份。 |
| 7 | 技术服务要求： |
| 7.1 | 中标供应商负责设备安装、调试、试运行，中标供应商应派技术专家等人员及自带专用工量具、激光干涉仪等到采购人或使用方现场安装、调试及试运行，所用检测工量具和激光干涉仪由中标供应商提供，采购人或使用方认可。设备连续运行24小时，一是检查有无跑、冒、滴漏，二是便于检测的精准。 |
| 7.2 | 设备验收合格后，机床质保期为1年，数控系统质保期2年，在质保期内免费提供零件及服务，并应及时有效。在货物保修期内，货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时到达现场维修，并可以在7天内提供替代样机支持。质保期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用，投标供应商须提供“质保期满后5年内每年维修用备品备件、易损件报价表”，具体原材料价格参照投标文件中“质保期满后5年内每年维修用备品备件、易损件报价表”执行，表中未注明的视为免费。 |
| 7.3 | 设备品牌在中国境内设有售后服务机构，当设备保修期满之后，中标供应商应保证提供长期服务。 |
| 8 | 机床的验收标准及验收程序： |
| 8.1 | 验收标准： |
| 8.1.1 | 机床几何精度按GB/T 17421-1或其他双方认定的标准执行。所用检测工量具由中标供应商提供，采购人或使用方认可。 |
| 8.1.2 | 机床位置精度按VDI/DGQ3441或其他双方认定的标准执行。所用检测工量具和激光干涉仪由中标供应商提供，采购人或使用方认可。 |
| 8.1.3 | 机床动态精度及表面粗糙度按用户或中标供应商提供的试切件图纸及零件实切进行验收。 |
| 8.2 | 验收程序： |
| 8.2.1 | 设备在中标供应商工厂制造、调试、自验收合格后通知采购人或使用方，经采购人或使用方确认后方可装箱发货。 |
| 8.2.2 | 设备到达现场后，进行现场开箱验收，确保所有设备的包装无破损，设备及零部件有良好的外观质量，并且无表面破损，挤伤或变形。 |
| 8.2.3 | 在采购人或使用方工厂安装调试完毕，检验合格后进行最终验收（含机床几何精度、机床位置精度和数控功能演示）并提供最终检测报告。 动态加工高温合金试件，所需工量刃具和夹具及加工程序由采购人或使用方提供。最终验收合格后双方签字确认。中标供应商负责再次在采购人或使用方现场对操作、维修人员进行培训，培训时间不少于10个工作日。直至操作、维修人员达到基本正常使用、维修该设备为止。 |
| 8.3 | 检验结果以最终验收为准。 |
| 9 | 其他商务要求： |
| 9.1 | 包装及运输 |
| 9.1.1 | 包装由投标供应商负责，确保设备在运输、装卸车、储存、就位过程中不被损坏或腐蚀，如有损坏或遗失，其责任由投标供应商承担。 |
| 9.1.2 | 运输方式：由投标供应商负责陆运或铁路运输，运费（含保险）应单独报价且计入总价之内。 |
| 9.2 | 安装调试 |
| 9.2.1 | 设备到达现场后进行开箱验收，要求所有设备的包装无破损，设备及零部件有良好的外观质量，并且无表面破损、挤伤或变形。开箱验收合格后签署开箱验收单。 |
| 9.2.2 | 采购人或使用方负责将水、电、风提供到厂房固定位置，投标供应商负责从该位置至设备之间各种线缆、管线的实施。 |
| 9.2.3 | 采购人或使用方负责按照投标供应商要求完成设备基础的制作，其他设备配套工程及相关手续的办理均由投标供应商负责实施。 |
| 9.2.4 | 基础施工完成后，双方对基础施工质量进行验收，签署基础验收报告。采购人或使用方只负责按照设备基础图施工到位，设备安装的精度指标由投标供应商负责打磨并达到设备安装要求。 |
| 9.2.5 | 设备就位时所需的汽车吊由投标供应商负责，费用由投标供应商承担。设备的安装和调试工作由投标供应商负责派出强大的工程技术人员队伍在采购人或使用方现场进行，设备安装、调试时所用的工具由投标供应商负责，采购人或使用方可进行协助。 |
| 9.2.6 | 安装调试中发现的任何设备问题和缺陷，均需在验收之前予以整改。 |
| 9.2.7 | 设备首次运行所需的油、液均由投标供应商负责提供。 |
| 9.3 | 终验收 |
| 9.3.1 | 设备验收前，投标供应商安排工程师在采购人或使用方设备安装现场进行现场培训，使用户达到独立使用、正确判断故障和熟练操作的程度。 |
| 9.3.2 | 设备终验收在采购人或使用方工厂进行，待安装、调试、培训完毕后，投标供应商按照技术协议及国家标准编制终验收大纲，经采购人或使用方审核确认后，设备连续运行24小时，检查有无跑、冒、滴漏，开始按照终验收大纲进行设备参数、配置、功能、精度、试样加工等内容验收工作。设备连续运行24小时，检查有无跑、冒、滴漏，开始检测的精准。 |
| 9.3.3 | 其中设备的位置精度需邀请有资质的第三方进行检测，并出具检测报告。 |
| 9.3.4 | 精度指标检测合格后进行试样加工验收，试样加工检测合格后，设备交予采购人或使用方进行试生产，试生产一个月内，设备运行正常，加工精度符合要求，且无质量问题。 |
| 9.3.5 | 以上验收工作均满足要求后，双方签署终验收报告。 |
| 9.3.6 | 若2次验收不能达到技术要求及由于投标供应商原因设备验收周期超过30天，则视为设备验收不合格。 |
| 9.3.7 | 投标供应商需在设备终验收前1个月内提供合同及技术协议要求的所有设备相关档案资料，否则采购人或使用方有权拒绝终验收，若由于资料原因导致验收延期，则按照逾期交货进行处罚。 |
| 9.4 | 其他条款 |
| 9.4.1 | 投标供应商在设备移交之前所有的安装工具、损耗等均由投标供应商承担。 |
| 9.4.2 | 按技术协议设备终验收不合格、不能正常交付使用的，投标供应商退还采购人或使用方所付设备款并承担合同总金额30%的违约赔偿金。 |
| 9.4.3 | 在质保期内，设备出现问题，投标供应商应及时进行修理，投标供应商应在7日内恢复设备正常运行，若由于投标供应商原因造成设备停产每超过7日（不足7日，按7日计算），则按合同总金额的3%承担违约赔偿责任，违约金不超过合同额的10%。 |
| 9.4.4 | 如双方对故障产生原因存在争议，由双方协商，确定第三方机构对设备故障原因进行判定（由此产生的费用由投标供应商承担），并以第三方出具的判定结果作为双方判定设备故障产生原因的唯一依据，并由责任方承担相关责任。 |
| 9.4.5 | 为用户提供终身技术咨询服务。 |
| 9.4.6 | 合同质保期满后，根据采购人或使用方的要求，投标供应商应以不高于标书优惠价格向采购人或使用方提供保证设备正常运行的所需要的全部备件及售后服务。 |
| 9.4.7 | 投标供应商投标时所提供的各项资质、材料，以及对投标条款的响应情况必须真实有效，如存在虚假信息等弄虚作假行为，除追究投标供应商的相关责任外，投标供应商退还采购人或使用方所付设备款并承担合同总金额30%的违约赔偿金。 |
| 9.4.8 | 合同有效期内，合同总价不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。 |
| 9.4.9 | 投标设备必须是全新设备（包括所有零部件、元器件和附件）。 |
| 9.4.10 | 投标供应商应保证，采购人或使用方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。 |
| 10 | 应对招标文件中的要求逐项对比，不论是否合格或偏离，都应列出对比的数据。投标供应商应对照该招标文件技术规格要求在技术规格响应/偏离表中逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标供应商必须提供所投设备的具体参数值。 |

2.7高性能动态信号测试分析系统

| 1.1 | 验收标准： |
| --- | --- |
| 1.1.1 | 以合同技术协议为验收标准，依照技术协议要求逐条验收 |
| 1.2 | 验收程序： |
| 1.2.1 | 设备在中标供应商工厂制造、调试、自验收合格后通知采购人或使用方，经采购人或使用方确认后方可装箱发货。 |
| 1.2.2 | 设备到达现场后，进行现场开箱验收，确保所有设备的包装无破损，设备及零部件有良好的外观质量，并且无表面破损，挤伤或变形。 |
| 1.2.3 | 在采购人或使用方工厂安装调试完毕，检验合格后进行最终验收并提供最终检测报告。 最终验收合格后双方签字确认。中标供应商负责再次在采购人或使用方现场对操作、维修人员进行培训，培训时间不少于2个工作日。直至操作、维修人员达到基本正常使用、维修该设备为止。 |
| 1.3 | 检验结果以最终验收为准。 |
| 2 | 其他商务要求： |
| 2.1 | 包装及运输 |
| 2.1.1 | 包装由投标供应商负责，确保设备在运输、装卸车、储存、就位过程中不被损坏或腐蚀，如有损坏或遗失，其责任由投标供应商承担。 |
| 2.1.2 | 运输方式：由投标供应商负责陆运或铁路运输，运费（含保险）应单独报价且计入总价之内。 |
| 2.2 | 安装调试 |
| 2.2.1 | 设备到达现场后进行开箱验收，要求所有设备的包装无破损，设备及零部件有良好的外观质量，并且无表面破损、挤伤或变形。开箱验收合格后签署开箱验收单。 |
| 2.2.2 | 采购人或使用方负责将水、电、风提供到厂房固定位置，投标供应商负责从该位置至设备之间各种线缆、管线的实施。 |
| 2.2.3 | 设备的安装和调试工作由投标供应商负责派出强大的工程技术人员队伍在采购人或使用方现场进行，设备安装、调试时所用的工具由投标供应商负责，采购人或使用方可进行协助。 |
| 2.2.4 | 安装调试中发现的任何设备问题和缺陷，均需在验收之前予以整改。 |
| 2.3 | 终验收 |
| 2.3.1 | 设备验收前，投标供应商安排工程师在采购人或使用方设备安装现场进行现场培训，使用户达到独立使用、正确判断故障和熟练操作的程度。 |
| 2.3.2 | 设备终验收在采购人或使用方工厂进行，待安装、调试、培训完毕后，投标供应商按照技术协议及国家标准编制终验收大纲，经采购人或使用方审核确认后，开始按照终验收大纲进行设备参数等内容验收工作。 |
| 2.3.3 | 设备需要出具检测报告。 |
| 2.3.4 | 精度指标检测合格后，设备交予采购人或使用方进行使用，且无质量问题。 |
| 2.3.5 | 以上验收工作均满足要求后，双方签署终验收报告。 |
| 2.3.6 | 若2次验收不能达到技术要求及由于投标供应商原因设备验收周期超过30天，则视为设备验收不合格。 |
| 2.3.7 | 投标供应商需在设备终验收前1个月内提供合同及技术协议要求的所有设备相关档案资料，否则采购人或使用方有权拒绝终验收，若由于资料原因导致验收延期，则按照逾期交货进行处罚。 |
| 3.4 | 其他条款 |
| 3.4.1 | 投标供应商在设备移交之前所有的安装工具、损耗等均由投标供应商承担。 |
| 3.4.2 | 按技术协议设备终验收不合格、不能正常交付使用的，投标供应商退还采购人或使用方所付设备款并承担合同总金额30%的违约赔偿金。 |
| 3.4.3 | 在质保期内，设备出现问题，投标供应商应及时进行修理，投标供应商应在7日内恢复设备正常运行，若由于投标供应商原因造成设备停产每超过7日（不足7日，按7日计算），则按合同总金额的3%承担违约赔偿责任，违约金不超过合同额的10%。 |
| 3.4.4 | 如双方对故障产生原因存在争议，由双方协商，确定第三方机构对设备故障原因进行判定（由此产生的费用由投标供应商承担），并以第三方出具的判定结果作为双方判定设备故障产生原因的唯一依据，并由责任方承担相关责任。 |
| 3.4.5 | 为用户提供终身技术咨询服务。 |
| 3.4.6 | 合同质保期满后，根据采购人或使用方的要求，投标供应商应以不高于标书优惠价格向采购人或使用方提供保证设备正常运行的所需要的全部备件及售后服务。 |
| 3.4.7 | 投标供应商投标时所提供的各项资质、材料，以及对投标条款的响应情况必须真实有效，如存在虚假信息等弄虚作假行为，除追究投标供应商的相关责任外，投标供应商退还采购人或使用方所付设备款并承担合同总金额30%的违约赔偿金。 |
| 3.4.8 | 合同有效期内，合同总价不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。 |
| 3.4.9 | 投标设备必须是全新设备（包括所有零部件、元器件和附件）。 |
| 3.4.10 | 投标供应商应保证，采购人或使用方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。 |
| 4 | 应对招标文件中的要求逐项对比，不论是否合格或偏离，都应列出对比的数据。投标供应商应对照该招标文件技术规格要求在技术规格响应/偏离表中逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标供应商必须提供所投设备的具体参数值。 |

2.8 1MW 耗功器

| 1 | 测试功能： |
| --- | --- |
| 1.1 | 负载测试：可加载额定值以内的任意组合档位功率，测量并显示被测设备稳态电压、电流、功率、运行时间等参数。 |
| 1.2 | 控制方式选择：可以选择本地或智能方式控制负载。 |
| 1.3 | 本地控制：负载配有本地控制面板，并划分出若干功率档位，可通过开关控制加减载控制和查看数据参数。 |
| 1.4 | 智能控制：通过电脑上的数据管理软件控制负载，实现所有测试功能，并对测试数据进行显示、记录和管理，生成各种曲线、图表、测试报告，并支持打印。 |
| 1.5 | 控制方式互锁：系统配有控制方式选择开关，选择任一种控制方式后，通过其余方式进行的操作无效，避免多重操作造成的冲突。 |
| 1.6 | 一键式加减载：无论采用手动开关或软件控制时，均可先设置好功率值，再启动总加载开关，负载才会按预设值加载，从而避免功率调整过程中造成负载波动。 |
| 1.7 | 本地仪表显示数据：通过本地测量仪表可显示电压、电流、功率、运行时间等参数。 |
| 2 | 软件功能： |
| 2.1 | 通讯方式：智能控制使用光电隔离的RS485通讯串口连接PC，抗干扰能力强，保证系统控制的稳定性。也可通过转换器实现各种通信协议的转换，使用USB或RS232端口通讯。 |
| 2.2 | 加载方式：手动加载或自动加载。 |
| 2.3 | 手动加载：输入功率，即按指定数值加载。 |
| 2.4 | 自动加载：测试时可设定多个加载阶段的功率与时长，并按预设顺序自动进行阶段测试。 |
| 2.5 | 并机测试（扩展功能）：当多台负载并机时，软件可进行并机测试，既可显示、记录各台负载的参数，也可显示、记录并机后的系统总参数。 |
| 2.6 | 实时参数：测试过程中，可通过软件实时显示电压、电流、功率、运行时间等主要参数。 |
| 2.7 | 安全监控：可通过软件指示灯，直观监控负载状态，异常停机保护时，提示停机原因。 |
| 2.8 | 数据采集间隔：数据最小储存间隔时间为1s。 |
| 2.9 | 数据保存与查询：测试数据可保存在软件中，并随时查询历史测试数据。 |
| 2.10 | 图形显示：可显示实时或历史测试数据，并支持打印为以下曲线、图形： 1）实时电压、电流、频率、功率曲线；2）电压曲线图；3）电流曲线图； 4）功率曲线图。 |
| 2.11 | 数据格式：图表、曲线可通过Word文档格式输出，检测数据可通过Excel表格格式输出，并支持打印。 |
| 3 | 保护功能 |
| 3.1 | 紧急停止：可手动一键强制卸载，急停锁定状态下不能加载。 |
| 3.2 | 短路保护：负载电路配有熔断器，可避免负载短路或电流过大时损坏设备。 |
| 3.3 | 过压保护：负载输入电压超过安全阈值时，自动卸载并声光报警。 |
| 3.4 | 温度保护：负载温度超过安全阈值时，自动卸载并声光报警。 |
| 3.5 | 风机联锁保护：未开启风机电源开关前，负载不能进行加载。 |
| 3.6 | 风机风量保护：散热风机的风量不足时，自动卸载并声光报警。 |
| 3.7 | 风机相序自动转换保护：当控制电源线未按正确相序连接时，三相风机也可按正常方向运转。 |
| 3.8 | 保护开关：部分保护功能配有开关，当误报或有特殊需要时，可临时关闭相应保护功能。 |
| 3.9 | 机箱接地保护：负载工作时为了避免机壳带电，使人发生触电危险，负载柜体设有专门接地保护端子。 |

2.9动平衡机

| 1 | 设备名称：卧式平衡机 |
| --- | --- |
| 2 | 数量：1台 |
| 3 | 报价币种，价格条件：人民币，交货地价 |
| 4 | 交货期：设备合同签字生效后3个月到厂。 |
| 5 | 设备用途及总体要求： |
| 5.1 | 适用于齿轮轴及其它转子类零件的平衡检测。 |
| 5.2 | 设备结构为卧式硬支撑卧式动平衡机，主要分为两部分：机械系统、测量控制系统。 |
| 5.2.1 | 机械系统包括：床身、可移动摆架（支撑架、轴向限位支架、安全架等）、传感器、皮带驱动装置（皮带涨紧和引导装置、皮带轮、驱动电机等）等 |
| 5.3 | 设备的制造及校验应满足国际标准ISO21940-21-2012。 |
| 5.4 | 测量单元的软、硬件配置及设备功能如下： |
| 5.5 | 带图形化显示的彩色显示屏 |
| 5.6 | 独立的薄膜按键,可直接执行所有重要的操作功能 |
| 5.7 | 按转子特性需要，可以通过对应时间平均值的计算来改善测量结果 |
| 5.8 | 速度测量精度，4位，测量值精确性+ 1 ‰ + 1 位， |
| 5.9 | 电子角度手动定位功能，转子特性定标功能，高速挠性转子测量 |
| 5.10 | 提供打印功能，可进行平衡记录的打印操作。 |
| 5.11 | 提供控制柜空调一个，功率不小于600W |
| 5.12 | 一个测量单元能够连接主机和辅机两台机器，无须每次插拔数据输入线缆。 |
| 5.13 | 驱动系统的规格及要求 |
| 5.13.1 | 驱动电机双向旋转。 |
| *5.13.2 | 主机交流驱动电机功率不低于15KW。 |
| *5.13.3 | 辅机交流驱动电机功率不低于3KW。 |
| 5.13.4 | 主机采用气动皮带涨紧装置 |
| 5.14 | 机器及控制柜颜色：按照用户要求； |
| 6 | 设备技术要求及主要规格参数： |
| *6.1 | 主机系统永久标定测量范围Wn2=280*106kg/min2 |
| *6.2 | 辅机系统永久标定测量范围Wn2=180*106kg/min2 |
| 6.3 | 主机提供定制轴向限位装置1套，投标提供详细图文说明。 |
| 6.4 | 主机提供反向支撑压紧工装1套，投标提供详细图文说明。 |
| 7 | 安装调试 |
| 7.1 | 配备必要的安装调试工具、地角螺栓、扳手及安装用电缆（20米）等。 |
| 7.2 | 甲方负责设备开箱、就位，乙方需要进行现场指导，乙方负责设备接线，调试，终验收。 |
| 8 | 设备工作条件（指公司能够提供的技术条件）：电源AC380V，50Hz；压缩空气压力0.4~0.6MPa。 |
| 9 | 签订合同后需提供的技术资料 |
| 9.1 | 设备交付前应提前两个月提供卧式动平衡机地基设计方案图及施工技术条件 |
| 9.2 | 提供设备电气系统、机械结构设计原理图； |
| 9.3 | 提供设备使用手册（包括设备操作、维修、保养、安全使用等内容）； |
| 9.4 | 设备附件资料：设备外购件清单、外购件使用手册及合格证等相关资料； |
| 9.5 | 设备精度报告：设备出厂合格证，设备出厂精度检验报告等； |
| 9.6 | 设备安装验收完毕后，上述技术资料一套纸质版和一套电子版。 |
| 10 | 技术服务： |
| 10.1 | 服务应及时有效。卖方在收到用户故障信息后，要求24小时内响应，5个工作日内排除故障。 |
| 10.2 | 设备运输、装卸、安装和调试由乙方负责，安装调试质量由甲方验收。 |
| 10.3 | 设备运输、装卸、安装、调试、培训及技术服务费用等计入投标总价。 |
| 11 | 验收标准、验收程序和培训 |
| 11.1 | 验收标准：采用标准转子按ISO21940-21-2012进行测试及校验。 验收内容还包括：设备外观、功能、安全性、可靠性检测。 |
| 11.2 | 验收程序 |
| 11.2.1 | 预验收在乙方进行，包括对设备测量精度的验收和对设备功能的验收。出具检测报告。注: 采用标准转子按ISO21940-21-2012测试及校验。 |
| 11.2.2 | 终验收在甲方进行，转子由甲方提供并在甲方现场进行验收。 |
| 11.2.3 | 验收结果以终验收为准，验收合格后双方签字生效。 |
| 11.3 | 培训内容应包括：编程、操作和机械维护、电子电器维护及故障排除等。 |
| 12 | 质保期服务 |
| 11.1 | 设备最终验收后，质量保修期整机为1年。 |
| 11.2 | 保修期过后，卖方能终身提供广泛优惠的技术支持及设备备件供应。 |
| 13 | 包装要求和运输方式 |
| 13.1 | 包装要求：装箱应用新的坚固的木箱或铁皮箱，适用于长途运输、防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适用于整体吊装。 |
| 13.2 | 运输方式：陆运。 |

四、报价要求

# 本项目为交钥匙项目，报价包括全部标的物（设计、制作等）、辅助材料、安装（含二次管线）、调试、仪器仪表的入厂检测、检测费，以及人工、运输（含二次倒运）、卸车、上位、仓储、保险、各种税费、劳保、备品备件、专利技术、检验费（第三方检测）、资料费、各种手续办理、验收费（含第三方验收）、整改及修复费用（若发生）、售后服务及质保期内服务费及政策性文件规定及风险等全部费用以及投标供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用，实际供货时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。

# 五、其他说明

中标供应商在中标后发生下列情形之一，导致其中标资格被取消或中标结果无效的，按以下方式处理：

1.中标后无正当理由拒绝签订合同的：采购人可以按照评审报告排序确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

2.存在提供虚假材料等违法行为影响中标结果的：合格供应商符合法定数量时，采购人应当从合格的中标候选人中另行确定中标供应商（按排序顺延）；没有合格中标候选人的，应当重新开展采购活动。

在任何上述情形下，给采购人造成损失的，原中标供应商均应依法承担赔偿责任。

六、综合说明及其他要求

1.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

3.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

本项目采购标的属于《节能产品政府采购品目清单》中标注强制采购类别的产品，供应商须提供国家确定认证机构出具、有效期内的节能产品认证证书，证书产品信息须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，作无效标处理。

4.本项目采购标的及配置清单内产品，凡列入《国家强制性产品认证目录》的，供应商须提供有效期内的3C认证证书，证书所载产品名称、型号、规格须与投标产品完全一致；未按要求提供、证书无效或信息不符的，符合性审查不通过，作无效标处理。

5.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条规定，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。《中小企业声明函》所填货物制造商须为自行生产制造的实际生产企业，不得填报代加工、委托贴牌生产厂家；若填报代加工、委托贴牌生产厂家，将不享受中小企业扶持政策，并由供应商自行承担相应责任。

6.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

7.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

8.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过江苏政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

9.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

10.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

11.中标供应商应对供货过程中安全、质量全面负责，如因中标供应商原因造成安全、质量事故或成品损坏，由中标供应商承担一切经济法律责任。

12.中标供应商提供的相关货物及服务应达到或优于采购要求，并提供详细说明。如遇采购文件中的某些其他条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出。

13.投标文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值，同时供应商必须根据提供的货物及服务，明确其必须说明的相关情况。供应商提供的投标文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其投标文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

12.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付合同价款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

14.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

15.知识产权：中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

16.凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以无锡梁溪建设咨询事务所有限公司书面通知为准。

# 四、合同书（格式条款）

# 四．合同条款及格式

甲方（采购人）：无锡市惠山区洛社镇人民政府

乙方（中标方）：

- 项目名称：涡轮动力公共技术服务平台二期（NICE500燃机加工及测试平台）采购项目

- 包名称：

- 项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0020

- 采购内容：涡轮动力公共技术服务平台二期（NICE500燃机加工及测试平台）采购，共划分为四个采购包，分别为：包一：NICE500燃机加工平台（包括：五轴加工中心（摇篮）、五轴加工中心（摆头）、超高精密慢走丝（5轴4联动）、数控卧车），包二：真空热处理炉，包三：数控卧式镗铣床，包四：NICE500燃机性能测试平台（包括：高性能动态信号测试分析系统、1MW 耗功器、动平衡机）。乙方负责全部设备及其配套辅助设施的供货、运输、安装调试、售后及质保等全套内容。本合同为包      。

- 合同价格形式及合同价款

合同价格形式：固定单价，单价详见合同附件《明细报价表》。

合同价款：（大写）             ；（小写）¥         元。

本项目为交钥匙项目，合同价款包括全部标的物（设计、制作等）、辅助材料、安装（含二次管线）、调试、仪器仪表的入厂检测、检测费，以及人工、运输（含二次倒运）、卸车、上位、仓储、保险、各种税费、劳保、备品备件、专利技术、检验费（第三方检测）、资料费、各种手续办理、验收费（含第三方验收）、整改及修复费用（若发生）、售后服务及质保期内服务费及政策性文件规定及风险等全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用，实际供货时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。

- 交货期：

包一：NICE500燃机加工平台，合同签订后，6个月内成全部货物的供货、安装调试，并交付使用。误期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%。

包二：真空热处理炉，合同签订后，6个月内成全部货物的供货、安装调试，并交付使用。误期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%。

包三：数控卧式镗铣床，合同签订后，6个月内成全部货物的供货、安装调试，并交付使用。误期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%。

包四：NICE500燃机性能测试平台，合同签订后，4个月内成全部货物的供货、安装调试，并交付使用。误期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%。

注：如乙方为代理商或经销商，在供货前须向甲方提供由其所投产品的生产厂家或制造厂商出具的针对本项目的有效期内的授权书（授权书上须加盖生产厂家或制造厂商公章），或提供有效的进货渠道证明，否则甲方有权不接受其产品。

- 质量要求：质量标准符合国家标准、行业标准和企业标准（标准不一致的，以严格的标准为准），并满足采购需求。质量违约金：合同价款的3%。

- 质保期：整体质保期     年（具体质保期年限以乙方投标文件响应的质保期年限为准），若国家、厂商、行业有更高质保期标准，按国家、厂商、行业的最优标准执行。质保期自所有货物最终验收合格之日起算。在质保期内，乙方在收到甲方通知后须在规定时间内到现场进行免费维修。

- 费用支付步骤和办法、乙方账户信息：

1.费用支付步骤和办法

（1）合同签订后，甲方向乙方预付合同总价款的10%；

（2）设备生产制作完成后，乙方需向甲方发出正式的预验收邀请。现场预验收通过且收到乙方的发货通知（以货运单记载的发货时间为准），经甲方书面确认后，甲方应向乙方支付合同总价款的80%。若现场验收不能满足要求，甲方要求乙方进行整改，并在30个工作日内整改完成。若整改后的设备仍不能满足甲方要求的，视为设备验收不合格，甲方有权终止合同，乙方须退还甲方已付款项。现场验收合格的，乙方确保其提供的设备在收到货款后30个工作日内到达甲方指定的地点；

（3）设备全部安装调试完毕且经甲方书面确认无质量问题后，甲方在一个月内向乙方支付至结算价款的100%。

以上价款均不计利息，每次付款时，乙方须提供符合甲方财务要求的相应金额的税金发票。

2.乙方账户信息

账户名：

开户行：

账  号：

- 采购清单及要求

1.采购清单：详见附件。

2.供货要求（最终根据乙方所投产品进行相应调整）

2.1摇篮式五轴加工中心

| 1. | 设备加工对象及总体技术要求： |
| --- | --- |
| 1.1 | 该机床结构设计合理，保证有足够的静态、动态精度、刚性及稳定性，具有较强的精密切削加工能力。设备必须具有高效的售后服务、不污染环境及危害人身健康。 |
| 1.2 | 机床主要用于高温合金类零件铣、钻、攻丝等复杂型面的加工，加工材料主要为钛合金及高温合金，要求该设备能满足上述材料的精加工，具有高转速、大扭矩输出特点，具备铣削、钻削、镗削、螺纹切削等基本功能。 机床应具有数控装置、液压系统、自动润滑系统、气压系统、冷却系统、自动排屑系统等基本功能。 |
| 1.3 | 投标供应商所投设备应是标准成熟产品。 |
| 1.4 | 投标文件中列出机床的标准配置和随机标准附件，清单包含但并不仅限于以下：各伺服电机、主轴、丝杠、轴承、刀库、冷却系统、电气系统、润滑系统等主要部件的品牌、规格、型号、数量、精度等级及产地等信息。 |
| 1.5 | 要求中所列刀柄、刀具等机床附件、工具及相关资料均为每台份。 |
| 2. | 设备基本要求及主要规格参数： |
| 2.1 | 机床设计制造应符合国家相关标准。 |
| 2.2 | 机床所有零部件和各种仪表的计量单位应全部采用国际单位（SI）标准。 |
| 2.3 | 机床结构及主要规格参数： |
| 2.3.1 | 机床床身应为花岗岩铸造或吸振性极好的铸铁整体铸造而成，采用工作台移动并回装方式，为了机床可接近性好，方便观察工件在加工中的状态，摆动轴应采用B轴设计的左右摆动结构，且为双端支撑 |
| 2.3.2 | 机床采用框架式结构，高刚性床身，具有良好的刚性及稳定性。 |
| 2.3.3 | 机床铣削电主轴，采用高性能产品。 |
| 2.3.4 | 全线轨机床，适用于精密切削。 |
| *2.3.5 | 机床工作台面积要求：≥φ480mm，投标时注明机床工作台尺寸。 |
| *2.3.6 | 主轴最大转速：≥15000rpm，投标时注明机床最大主轴转速。 |
| 2.3.7 | 工作台最大承重：≥200kg。 |
| 2.3.8 | 数控系统：数控轴X,Y,Z, A/B ,C；联动轴数≥5； |
| 2.3.9 | 铣削主轴采用高性能产品。 |
| 2.3.10 | 机床数控系统功能可实现人机对话编程功能。 |
| *2.3.11 | 机床的回转轴和摆动轴均须采用扭矩电机直接驱动。 |
| 2.4 | 行程及进给速度: |
| 2.4.1 | X轴行程要求：≥500mm |
| 2.4.2 | Y轴行程要求：≥450mm |
| 2.4.3 | Z轴行程要求：≥400mm |
| 2.4.4 | B轴行程要求：≥185° |
| 2.4.5 | Z轴行程要求：≥360° |
| 2.4.6 | X/Y/Z轴切削进给速度：1-20000mm/min。 |
| 2.4.7 | X/Y/Z轴快速移动速度≥20000mm/min。 |
| 2.5 | 机床精度: |
| 2.5.1 | 机床几何精度及定位精度按GB/T 17421-2 标准执行 |
| 2.5.2 | 主轴近端跳动≤0.001mm；主轴远端跳动≤0.002mm。 |
| *2.5.3 | X/Y/Z轴 定位精度：≤0.008mm |
| *2.5.4 | X/Y/Z轴 重复定位精度：≤0.005mm |
| *2.5.5 | 位置检测：X/Y/Z/A或B/C轴全闭环, 闭环轴采用高性能光栅尺,双层保护，提高稳定性。 |
| 2.6 | 主轴及传动机构: |
| *2.6.1 | 主轴最大转速：≥15000rpm ，投标文件中须注明机床最大主轴转速。 |
| *2.6.2 | 主轴输出功率 (S1/S3 25%)：≥13kW。 |
| *2.6.3 | 主轴输出扭矩(max)：≥82.5Nm。 |
| *2.6.4 | 主轴具备油气冷却功能。 |
| 2.7 | 刀库、刀座要求： |
| 2.7.1 | ATC刀库工位 ≥ 30工位刀库。 |
| 2.7.2 | 刀柄形式：HSK A63 |
| 2.7.3 | 刀柄最大刀具直径：≥70mm |
| 2.7.4 | 刀柄最长刀具：≥300mm |
| 2.7.5 | 刀柄最大刀重：≥7kg |
| 2.8 | 其他要求 |
| *2.8.1 | 主轴具备中心出水功能，压力要求：≥20kg/min 配有纸带过滤器，独立水箱 |
| 2.8.2 | 机床具有自动润滑系统，且采用高性能系统，能通过数控控制系统的控制面板反映润滑故障及报警。导轨、丝杠及其他运动副具有自动润滑系统，各润滑油管、液压油管接口全部采用公制或英制。 |
| 2.8.3 | 机床具有液压系统，且密封良好，工作可靠。 |
| 2.8.4 | 带有清洁水枪。 |
| 2.8.5 | 设备要有2级及以上过滤器、增压装置，配备吹尘枪； |
| 2.8.6 | 机床具有油水分离装置。 |
| 2.8.7 | 具有自动排屑系统和排屑小车。 |
| 2.8.8 | 带有机床操作和维修专用工具。 |
| 2.8.9 | 配置机床加工状态显示灯不少于4色。 |
| 2.8.10 | 配置机床所需变压器 |
| *2.8.11 | 配置刀具热缩机（包含所需BT40,HSK63,HSKA100支撑盘）机床具备刀具热缩功能，配置刀具热缩机系统，实现热缩刀具加热冷却功能 |
| 3 | 控制系统： |
| 3.1 | 数控系统:选用高性能的数控系统，需详细描述所选数控系统标准功能及选配功能。 |
| 3.1.1 | 数控系统：数控系统需具数控轴X,Y,Z,A/B,C；联动轴数≥5；最小输入步距≥0.001mm；零件程序存储容量≥2G；可存储的程序数≥400个，数控系统具有直线、圆弧插补，刀具位置补偿，刀具半径补偿，间隙补偿，测量系统误差补偿和轮廓监控等功能，可进行螺纹切削，中文操作界面，工业液晶彩色显示器，具备控制系统原装手持操作单元。加工程序图形显示、刀路模拟功能；具有自动报警（液压、油压、过载等）及加工负载功能。 |
| 3.1.2 | 在操作面板上配置USB接口。 |
| 3.1.3 | 机床不允许安装GPS或者类似网络信号类定位装置，水平移动定位信号装置 |
| 3.1.4 | 机床需配置智能热补偿系统，并提供相关资料及说明。 |
| 4 | 设备工作条件： |
| 4.1 | 电源：380V±10%；50Hz±2 Hz；三相交流。要求有浪涌吸收器（安全规定）、断电、稳压、漏电保护功能，电源箱有照明及插座为220V。 |
| 4.2 | 独立密封电器柜，电器柜带有空调，有过载和短路保护，开关按钮、继电器等电气元件选用高性能产品，符合IP54安全标准。 |
| 4.3 | 环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤85%。 |
| 4.4 | 机床噪声等级符合国家标准。 |
| 4.5 | 压缩空气压力为≤6bar。厂房提供工业用压缩空气，如所投设备对压缩空气有特殊要求，需装配相关配套设施，投标时计入总价。 |
| 4.6 | 要求机床在上述工作环境下能长期稳定工作。 |
| 4.7 | 机床四周防护。封闭防护装置安全可靠，无泄漏现象。 |
| 4.8 | 机床防护门配有电子安全锁定开关。 |
| 4.9 | 提供机床压缩空气压力和用电总功率，设备气源要有2级及以上过滤器、增压装置，配备吹尘枪。机床具有油雾收集装置，便于收集及生产现场管理；同时配置油水分离装置。 |
| 4.10 | 提供主要部件导轨、丝杠、轴承等的规格、供应商及产品编号； |
| 4.11 | 配置液压、气、水管路方向标识，金属润滑图表标牌 |
| 4.12 | 机床颜色以厂家标准色。 |
| 5 | 设备附件及零备件： |
| 5.1 | 提供易损件清单，随机提供机床标准配置的易损件。 |
| 5.2 | 提供设备重要外购件使用说明，制造厂家名称、地址网址及订货号； |
| 5.3 | 推荐其他必要的机床附件和数控系统功能并提供单价，不计入投标总价。 |
| 5.4 | 每台设备提供铣刀刀柄5把，铣刀5把，须为高性能产品。 |
| 6 | 提供必要的技术资料： |
| 6.1 | 设备安装及需提供的资料。 |
| 6.1.1 | 设备的安装及调试全部由中标供应商承担。 |
| 6.1.2 | 中标供应商应在合同签订后10日内提供设备安装条件图。 |
| 6.1.3 | 采购人或使用方按照中标供应商提供的设备基础及设备配套条件图等要求进行设备地基制作，并进行其他土建配合工作。 |
| 6.1.4 | 设备进厂前，中标供应商需进行周密安排，并提供设备安装调试方案、设备安装调试进度计划等资料，设备安装期间，应严格按此执行。 |
| 6.2 | 设备验收前提供以下必要的中文版技术资料： (按每台提供) |
| 6.2.1 | 设备操作说明书、设备维修说明书、基础图、机床总图、机械结构部件图（含轴承分布图，详细标注轴承规格型号）、电气、液压、气动原理图、PLC梯形图各2份。 |
| 6.2.2 | 数控系统的用户操作编程手册、系统维护手册、报警信息手册各2份；并提供机床系统参数备份光盘或U盘各1份。纸质二套，电子版一套 |
| 6.2.3 | 设备合格证、装箱清单、主要外购件清单及产品合格证、说明书各2份。 |
| 6.2.4 | 设备技术方案、设备安装调试方案、设备安装调试计划、设备安装调试记录、设备安装调试技术总结、培训资料等各2份。 |
| 6.2.5 | 提供产品出厂合格检验证书及出厂检验精度表各1份。 |
| 7 | 技术服务要求： |
| 7.1 | 中标供应商负责设备安装、调试、试运行，中标供应商应派技术专家等人员及自带专用工量具、激光干涉仪等到采购人或使用方现场安装、调试及试运行，所用检测工量具和激光干涉仪由中标供应商提供，采购人或使用方认可。设备连续运行24小时，一是检查有无跑、冒、滴漏，二是便于检测的精准。 |
| 7.2 | 设备验收合格后，机床质保期为1年，数控系统质保期1年，在质保期内免费提供零件及服务，并应及时有效。在货物保修期内，货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时到达现场维修，并可以在7天内提供替代样机支持。质保期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用，投标供应商须提供“质保期满后5年内每年维修用备品备件、易损件报价表”，具体原材料价格参照投标文件中“质保期满后5年内每年维修用备品备件、易损件报价表”执行，表中未注明的视为免费。 |
| 7.3 | 设备品牌在中国境内设有售后服务机构，当设备保修期满之后，中标供应商应保证提供长期服务。 |
| 8 | 机床的验收标准及验收程序： |
| 8.1 | 验收标准： |
| 8.1.1 | 机床几何精度按GB/T 17421-2或其他双方认定的标准执行。所用检测工量具由中标供应商提供，采购人或使用方认可。 |
| 8.1.2 | 机床位置精度按GB/T17421标准检查验收或其他双方认定的标准执行。所用检测工量具和激光干涉仪由中标供应商提供，采购人或使用方认可。 |
| 8.1.3 | 机床动态精度及表面粗糙度按用户或中标供应商提供的试切件图纸及零件实切进行验收。 |
| *8.1.4 | 本项目为交钥匙项目，根据附件要求及图纸完成，高温合金叶轮产品加工2个，供货商需根据工件图纸提供：高温合金工件材料GH4738，以及相关的刀具，刀柄，软件，程序，技术人员服务，最终检查验收等。 |
| *8.1.5 | 本项目为交钥匙项目，报价包括全部标的物（设计、制作等）、辅助材料、安装（含二次管线）、调试、仪器仪表的入厂检测、检测费，以及人工、运输（含二次倒运）、卸车、上位、仓储、保险、各种税费、劳保、备品备件、专利技术、检验费（第三方检测）、资料费、各种手续办理、验收费（含第三方验收）、整改及修复费用（若发生）、售后服务及质保期内服务费及政策性文件规定及风险等全部费用以及投标供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用，实际供货时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。 |
| *8.1.6 | # 根据客户要求加工 高温合金叶轮 产品 贰个，设备报价包含加工叶轮产品的材料成本，刀具、刃具成本，夹具成本，软件编程，人工服务费等成本。最终用户进行产品验收，依据图纸验收不合格视为设备达不到产品加工要求，不予验收。 若验收不能达到技术要求及由于投标供应商原因设备验收周期超过10天，则视为设备验收不合格。最终用户有权要求取消合同，设备退货，退还已支付款项，并对因此带来的损失进行赔偿。 |
| *8.1.7 | 机床精度指标检测合格后进行试样加工验收，试样加工检测合格后，设备交予采购人进行试生产，试生产一个月内，设备运行正常，加工精度符合要求，且无质量问题。以上验收工作均满足要求后，双方签署终验收报告。 |
| 8.2 | 验收程序： |
| 8.2.1 | 设备在中标供应商工厂制造、调试、自验收合格后通知采购人或使用方，经采购人或使用方确认后方可装箱发货。 |
| 8.2.2 | 设备到达现场后，进行现场开箱验收，确保所有设备的包装无破损，设备及零部件有良好的外观质量，并且无表面破损，挤伤或变形。 |
| 8.2.3 | 在采购人或使用方工厂安装调试完毕，检验合格后进行最终验收（含机床几何精度、机床位置精度和数控功能演示）并提供最终检测报告。最终验收合格后双方签字确认。中标供应商负责再次在采购人或使用方现场对操作、维修人员进行培训，培训时间不少于5个工作日。中标供应商指定培训中心培训不少于 5个工作日。 |
| 8.3 | 检验结果以终验收为准。 |
| 9 | 其他商务要求： |
| 9.1 | 包装及运输 |
| 9.1.1 | 包装由投标供应商负责，确保设备在运输、装卸车、储存、就位过程中不被损坏或腐蚀，如有损坏或遗失，其责任由投标供应商承担。 |
| 9.1.2 | 运输方式：由投标供应商负责陆运或铁路运输，运费（含保险）应单独报价且计入总价之内。 |
| 9.1.3 | 交货地点：江苏省无锡市惠山区洛杨北路1号（九优科技园）。 |
| 9.1.4 | 投标供应商每逾期交货7日（不足7日，按7日计算），按合同总金额的1%承担违约责任，违约金从设备合同款中扣除，违约金总额不超过合同总金额的30%。 |
| 9.2 | 安装调试 |
| 9.2.1 | 设备到达现场后进行开箱验收，要求所有设备的包装无破损，设备及零部件有良好的外观质量，并且无表面破损、挤伤或变形。开箱验收合格后签署开箱验收单。 |
| 9.2.2 | 采购人负责将水、电、风提供到厂房固定位置，投标供应商负责从该位置至设备之间各种线缆、管线的实施。 |
| 9.2.3 | 采购人负责按照投标供应商要求完成设备基础的制作，其他设备配套工程及相关手续的办理均由投标供应商负责实施。 |
| 9.2.4 | 基础施工完成后，双方对基础施工质量进行验收，签署基础验收报告。采购人只负责按照设备基础图施工到位，设备安装的精度指标由投标供应商负责打磨并达到设备安装要求。 |
| 9.2.5 | 设备就位时所需的汽车吊由投标供应商负责，费用由投标供应商承担。设备的安装和调试工作由投标供应商负责派出强大的工程技术人员队伍在采购人现场进行，设备安装、调试时所用的工具由投标供应商负责，采购人可进行协助。 |
| 9.2.6 | 安装调试中发现的任何设备问题和缺陷，均需在验收之前予以整改。 |
| 9.2.7 | 设备首次运行所需的油、液均由投标供应商负责提供。 |
| 9.3 | 终验收 |
| 9.3.1 | 设备验收前，投标供应商安排工程师在采购人设备安装现场进行现场培训，使用户达到独立使用、正确判断故障和熟练操作的程度。 |
| 9.3.2 | 设备终验收在采购人工厂进行，待安装、调试、培训完毕后，投标供应商按照技术协议及国家标准编制终验收大纲，经采购人审核确认后，设备连续运行24小时，检查有无跑、冒、滴漏，开始按照终验收大纲进行设备参数、配置、功能、精度、试样加工等内容验收工作。设备连续运行24小时，检查有无跑、冒、滴漏，开始检测的精准。 |
| 9.3.3 | 其中设备的位置精度需邀请有资质的第三方进行检测，并出具检测报告。 |
| 9.3.4 | 精度指标检测合格后进行试样加工验收，试样加工检测合格后，设备交予采购人进行试生产，试生产一个月内，设备运行正常，加工精度符合要求，且无质量问题。 |
| 9.3.5 | 以上验收工作均满足要求后，双方签署终验收报告。 |
| 9.3.6 | 若2次验收不能达到技术要求及由于投标供应商原因设备验收周期超过30天，则视为设备验收不合格。 |
| 9.3.7 | 投标供应商需在设备终验收前1个月内提供合同及技术协议要求的所有设备相关档案资料，否则采购人有权拒绝终验收，若由于资料原因导致验收延期，则按照逾期交货进行处罚。 |
| 9.4 | 其他条款 |
| 9.4.1 | 投标供应商在设备移交之前所有的安装工具、损耗等均由投标供应商承担。 |
| 9.4.2 | 按技术协议设备终验收不合格、不能正常交付使用的，投标供应商退还采购人所付设备款并承担合同总金额30%的违约赔偿金。 |
| 9.4.3 | 在质保期内，设备出现问题，投标供应商应及时进行修理，投标供应商应在7日内恢复设备正常运行，若由于投标供应商原因造成设备停产每超过7日（不足7日，按7日计算），则按合同总金额的3%承担违约赔偿责任，违约金不超过合同额的10%。 |
| 9.4.4 | 如双方对故障产生原因存在争议，由双方协商，确定第三方机构对设备故障原因进行判定（由此产生的费用由投标供应商承担），并以第三方出具的判定结果作为双方判定设备故障产生原因的唯一依据，并由责任方承担相关责任。 |
| 9.4.5 | 为用户提供终身技术咨询服务。 |
| 9.4.6 | 合同质保期满后，根据采购人的要求，投标供应商应以不高于标书优惠价格向采购人提供保证设备正常运行的所需要的全部备件及售后服务。 |
| 9.4.7 | 投标供应商投标时所提供的各项资质、材料，以及对投标条款的响应情况必须真实有效，如存在虚假信息等弄虚作假行为，除追究投标供应商的相关责任外，投标供应商退还采购人所付设备款并承担合同总金额30%的违约赔偿金。 |
| 9.4.8 | 合同有效期内，合同总价不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。 |
| 9.4.9 | 投标设备必须是全新设备（包括所有零部件、元器件和附件）。 |
| 9.4.10 | 投标供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。 |
| 10 | 应对招标文件中的要求逐项对比，不论是否合格或偏离，都应列出对比的数据。投标供应商应对照该招标文件技术规格要求在技术规格响应/偏离表中逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标供应商必须提供所投设备的具体参数值。 |

2.2摆头式五轴加工中心：

| 1. | 设备加工对象及总体技术要求： |
| --- | --- |
| 1.1 | 该机床结构设计合理，保证有足够的静态、动态精度、刚性及稳定性，具有较强的精密切削加工能力。设备必须具有优良的售后服务、不污染环境及危害人身健康。 |
| 1.2 | 机床主要用于高温合金类零件 铣、钻、攻丝等复杂型面的加工，加工材料主要为钛合金及高温合金，要求该设备能满足上述材料的精加工，具有高转速、大扭矩输出特点，具备铣削、钻削、镗削、螺纹切削等基本功能。 机床应具有数控装置、液压系统、自动润滑系统、气压系统、冷却系统、自动排屑系统等基本功能。 |
| 1.3 | 投标供应商所投设备应是标准成熟产品。 |
| 1.4 | 投标文件中列出机床的标准配置和随机标准附件，清单包含但并不仅限于以下：各伺服电机、主轴、丝杠、轴承、刀库、冷却系统、电气系统、润滑系统等主要部件的品牌、规格、型号、数量、精度等级及产地等信息。 |
| 1.5 | 要求中所列刀柄、刀具等机床附件、工具及相关资料均为每台份。 |
| 2. | 设备基本要求及主要规格参数： |
| 2.1 | 机床设计制造应符合国家相关标准。 |
| 2.2 | 机床所有零部件和各种仪表的计量单位应全部采用国际单位（SI）标准。 |
| 2.3 | 机床结构及主要规格参数： |
| 2.3.1 | 机床床身应为花岗岩铸造或吸振性极好的铸铁整体铸造而成，采用工作台移动并回装方式，工作台下支撑导轨为不在一个水平面上的阶梯式布局，增加跨距，保证工作台高抗扭刚性和稳定性，能可靠地完成高精度零件的粗、精加工。 |
| 2.3.2 | 机床采用框架式结构，高刚性床身，具有良好的刚性及稳定性。 |
| 2.3.3 | 机床铣削电主轴，采用高性能产品。 |
| 2.3.4 | 全线轨机床，适用于精密切削。 |
| *2.3.5 | 机床工作台面积要求：≥φ900mm ，投标时注明机床工作台尺寸。 |
| *2.3.6 | 主轴最大转速：≥8000rpm，投标时注明机床最大主轴转速。 |
| 2.3.7 | 工作台最大荷载重量：≥1000kg。 |
| 2.3.8 | 数控系统：数控系统需具数控轴X,Y,Z,A/B,C；联动轴数≥5； |
| 2.3.9 | 铣削主轴采用高性能产品。 |
| 2.3.10 | 机床数控系统功能可实现人机对话编程功能。 |
| *2.3.11 | 机床的回转轴和摆动轴均须采用扭矩电机直接驱动。 |
| *2.3.12 | 摆动主轴须有≥20°的反角设计（水平方向上翘），且当主轴在垂直位置时，主轴的回装中心可以越过工作台回转中心100mm以上。 |
| 2.4 | 行程及进给速度: |
| 2.4.1 | X轴行程要求：≥1000mm |
| 2.4.2 | Y轴行程要求：≥1050mm |
| 2.4.3 | Z轴行程要求：≥800mm |
| 2.4.4 | A/B轴行程：≥125° |
| 2.4.5 | C轴行程：≥360° |
| 2.4.6 | X/Y/Z轴切削进给速度：≥1-10000mm/min。 |
| 2.4.7 | X/Y/Z轴快速移动速度≥10000mm/min。 |
| 2.5 | 机床精度: |
| 2.5.1 | 机床几何精度及定位精度按GB/T 17421-2 标准执行 |
| *2.5.2 | X/Y/Z轴 定位精度：≤0.008mm |
| *2.5.3 | X/Y/Z轴 重复定位精度：≤0.006mm |
| *2.5.5 | 位置检测：X/Y/Z/A或B/C轴 五轴全闭环, 闭环轴采用高性能光栅尺，双层保护，提高稳定性。 |
| 2.6 | 主轴及传动机构: |
| *2.6.1 | 主轴最大转速：≥8000rpm，投标时注明机床最大主轴转速。 |
| *2.6.2 | 主轴输出功率 (S1/S3 25%)：≥35kW。 |
| *2.6.3 | 主轴扭矩(max)：≥130N·m。 |
| *2.6.4 | 主轴具备油气冷却功能。 |
| 2.7 | 刀库、刀座要求： |
| 2.7.1 | ATC刀库工位 ≥ 30工位刀库。 |
| 2.7.2 | 刀柄接口：HSK A100 |
| 2.7.3 | 刀柄最大刀具直径：≥110mm |
| 2.7.4 | 刀柄最长刀具：≥300mm |
| 2.7.5 | 刀柄最大刀重：≥7kg |
| 2.8 | 其他要求 |
| *2.8.1 | 主轴具备中心出水功能，压力要求：≥40kg/min |
| 2.8.2 | 机床具有自动润滑系统，且采用高性能系统，能通过数控控制系统的控制面板反映润滑故障及报警。导轨、丝杠及其他运动副具有自动润滑系统，各润滑油管、液压油管接口全部采用公制或英制。 |
| 2.8.3 | 机床具有液压系统，且密封良好，工作可靠。 |
| 2.8.4 | 带有清洁水枪。 |
| 2.8.5 | 设备要有2级过滤器、增压装置，配备吹尘枪； |
| 2.8.6 | 机床具有油水分离装置。 |
| 2.8.7 | 具有自动排屑系统和排屑小车。 |
| 2.8.8 | 带有机床操作和维修专用工具。 |
| 2.8.9 | 配置机床加工状态显示灯4色。 |
| 2.8.10 | 配置机床所需变压器 |
| *2.8.11 | 配置刀具热缩机（包含所需BT40,HSK63,HSKA100支撑盘）机床具备刀具热缩功能，配置刀具热缩机系统，实现热缩刀具加热冷却功能 |
| 3 | 控制系统： |
| 3.1 | 数控系统:选用高性能的数控系统，需详细描述所选数控系统标准功能及选配功能。 |
| 3.1.1 | 数控系统：数控系统需具数控轴X,Y,Z,A/B,C；联动轴数≥5；最小输入步距≥0.001mm；零件程序存储容量≥2G；可存储的程序数≥400个，数控系统具有直线、圆弧插补，刀具位置补偿，刀具半径补偿，间隙补偿，测量系统误差补偿和轮廓监控等功能，可进行螺纹切削，中文操作界面，工业液晶彩色显示器，具备控制系统原装手持操作单元。加工程序图形显示、刀路模拟功能；具有自动报警（液压、油压、过载等）及加工负载功能。 |
| 3.1.2 | 在操作面板上配置USB接口。 |
| 3.1.3 | 机床不允许安装GPS或者类似网络信号类定位装置，水平移动定位信号装置 |
| 3.1.4 | 机床需配置智能热补偿系统，并提供相关资料及说明。 |
| 4 | 设备工作条件： |
| 4.1 | 电源：380V±10%；50Hz±2 Hz；三相交流。要求有浪涌吸收器（安全规定）、断电、稳压、漏电保护功能，电源箱有照明及插座为220V。 |
| 4.2 | 独立密封电器柜，电器柜带有空调，有过载和短路保护，开关按钮、继电器等电气元件选用高性能产品，符合IP54安全标准。 |
| 4.3 | 环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤85%。 |
| 4.4 | 机床噪声等级符合国家标准。 |
| 4.5 | 压缩空气压力为≤6bar。厂房提供工业用压缩空气，如所投设备对压缩空气有特殊要求，需装配相关配套设施，投标时计入总价。 |
| 4.6 | 要求机床在上述工作环境下能长期稳定工作。 |
| 4.7 | 机床四周防护。封闭防护装置安全可靠，无泄漏现象。 |
| 4.8 | 机床防护门配有电子安全锁定开关。 |
| 4.9 | 提供机床压缩空气压力和用电总功率，设备气源要有2级过滤器、增压装置，配备吹尘枪。机床具有油雾收集装置，便于收集及生产现场管理；同时配置油水分离装置。 |
| 4.10 | 提供主要部件导轨、丝杠、轴承等的规格、供应商及产品编号； |
| 4.11 | 配置液压、气、水管路方向标识，金属润滑图表标牌 |
| 4.12 | 机床颜色以厂家标准色。 |
| 5 | 设备附件及零备件： |
| 5.1 | 提供易损件清单，随机提供机床标准配置的易损件。 |
| 5.2 | 提供设备重要外购件使用说明，制造厂家名称、地址网址及订货号； |
| 5.3 | 推荐其他必要的机床附件和数控系统功能并提供单价，不计入投标总价。 |
| 5.4 | 每台设备提供铣刀刀柄5把，铣刀5把，须为高性能产品。 |
| 6 | 提供必要的技术资料： |
| 6.1 | 设备安装及需提供的资料。 |
| 6.1.1 | 设备的安装及调试全部由中标供应商承担。 |
| 6.1.2 | 中标供应商应在合同签订后10日内提供设备安装条件图。 |
| 6.1.3 | 采购人或使用方按照中标供应商提供的设备基础及设备配套条件图等要求进行设备地基制作，并进行其他土建配合工作。 |
| 6.1.4 | 设备进厂前，中标供应商需进行周密安排，并提供设备安装调试方案、设备安装调试进度计划等资料，设备安装期间，应严格按此执行。 |
| 6.2 | 设备验收前提供以下必要的中文版技术资料： (按每台提供) |
| 6.2.1 | 设备操作说明书、设备维修说明书、基础图、机床总图、机械结构部件图（含轴承分布图，详细标注轴承规格型号）、电气、液压、气动原理图、PLC梯形图各2份。 |
| 6.2.2 | 数控系统的用户操作编程手册、系统维护手册、报警信息手册各2份；并提供机床系统参数备份光盘或U盘各1份。纸质二套，电子版一套 |
| 6.2.3 | 设备合格证、装箱清单、主要外购件清单及产品合格证、说明书各1份。 |
| 6.2.4 | 设备技术方案、设备安装调试方案、设备安装调试计划、设备安装调试记录、设备安装调试技术总结、培训资料等各2份。 |
| 6.2.5 | 提供产品出厂合格检验证书及出厂检验精度表各1份。 |
| 7 | 技术服务要求： |
| 7.1 | 中标供应商负责设备安装、调试、试运行，中标供应商应派技术专家等人员及自带专用工量具、激光干涉仪等到采购人或使用方现场安装、调试及试运行，所用检测工量具和激光干涉仪由中标供应商提供，采购人或使用方认可。设备连续运行24小时，一是检查有无跑、冒、滴漏，二是便于检测的精准。 |
| 7.2 | 设备验收合格后，机床质保期为1年，数控系统质保期1年，在质保期内免费提供零件及服务，并应及时有效。在货物保修期内，货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时到达现场维修，并可以在7天内提供替代样机支持。质保期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用，投标供应商须提供“质保期满后5年内每年维修用备品备件、易损件报价表”，具体原材料价格参照投标文件中“质保期满后5年内每年维修用备品备件、易损件报价表”执行，表中未注明的视为免费。 |
| 7.3 | 设备品牌在中国国内设有售后服务机构，当设备保修期满之后，中标供应商应保证提供长期服务。 |
| 8 | 机床的验收标准及验收程序： |
| 8.1 | 验收标准： |
| 8.1.1 | 机床几何精度按GB/T 17421-2或其他双方认定的标准执行。所用检测工量具由中标供应商提供，采购人或使用方认可。 |
| 8.1.2 | 机床位置精度按GB/T17421标准检查验收或其他双方认定的标准执行。所用检测工量具和激光干涉仪由中标供应商提供，采购人或使用方认可。 |
| 8.1.3 | 机床动态精度及表面粗糙度按用户或中标供应商提供的试切件图纸及零件实切进行验收。 |
| *8.1.4 | 本项目为交钥匙项目，根据附件要求及图纸完成，高温合金叶轮产品加工2个，供货商需根据工件图纸提供：高温合金工件材料GH4738，以及相关的刀具，刀柄，软件，程序，技术人员服务，最终检查验收等 |
| *8.1.5 | 本项目为交钥匙项目，报价包括全部标的物（设计、制作等）、辅助材料、安装（含二次管线）、调试、仪器仪表的入厂检测、检测费，以及人工、运输（含二次倒运）、卸车、上位、仓储、保险、各种税费、劳保、备品备件、专利技术、检验费（第三方检测）、资料费、各种手续办理、验收费（含第三方验收）、整改及修复费用（若发生）、售后服务及质保期内服务费及政策性文件规定及风险等全部费用以及投标供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用，实际供货时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用 |
| *8.1.6 | 根据客户要求加工 高温合金叶轮 产品 贰个，设备报价包含加工叶轮产品的材料成本，刀具、刃具成本，夹具成本，软件编程，人工服务费等成本。最终用户进行产品验收，依据图纸验收不合格视为设备达不到产品加工要求，不予验收。 若验收不能达到技术要求及由于投标供应商原因设备验收周期超过10天，则视为设备验收不合格。最终用户有权要求取消合同，设备退货，退还已支付款项，并对因此带来的损失进行赔偿。 |
| *8.1.7 | 机床精度指标检测合格后进行试样加工验收，试样加工检测合格后，设备交予采购人进行试生产，试生产一个月内，设备运行正常，加工精度符合要求，且无质量问题。以上验收工作均满足要求后，双方签署终验收报告。 |
| 8.2 | 验收程序： |
| 8.2.1 | 设备在中标供应商工厂制造、调试、自验收合格后通知采购人或使用方，经采购人或使用方确认后方可装箱发货。 |
| 8.2.2 | 设备到达现场后，进行现场开箱验收，确保所有设备的包装无破损，设备及零部件有良好的外观质量，并且无表面破损，挤伤或变形。 |
| 8.2.3 | 在采购人或使用方工厂安装调试完毕，检验合格后进行最终验收（含机床几何精度、机床位置精度和数控功能演示）并提供最终检测报告。最终验收合格后双方签字确认。中标供应商负责再次在采购人或使用方现场对操作、维修人员进行培训，培训时间不少于5个工作日。中标供应商指定培训中心培训不少于 5个工作日。 |
| 8.3 | 检验结果以最终验收为准。 |
| 9 | 其他商务要求： |
| 9.1 | 包装及运输 |
| 9.1.1 | 包装由投标供应商负责，确保设备在运输、装卸车、储存、就位过程中不被损坏或腐蚀，如有损坏或遗失，其责任由投标供应商承担。 |
| 9.1.2 | 运输方式：由投标供应商负责陆运或铁路运输，运费（含保险）应单独报价且计入总价之内。 |
| 9.1.3 | 交货地点：江苏省无锡市采购人或使用方工厂内。 |
| 9.1.4 | 投标供应商每逾期交货7日（不足7日，按7日计算），按合同总金额的1%承担违约责任，违约金从设备合同款中扣除，违约金总额不超过合同总金额的30%。 |
| 9.2 | 安装调试 |
| 9.2.1 | 设备到达现场后进行开箱验收，要求所有设备的包装无破损，设备及零部件有良好的外观质量，并且无表面破损、挤伤或变形。开箱验收合格后签署开箱验收单。 |
| 9.2.2 | 采购人负责将水、电、风提供到厂房固定位置，投标供应商负责从该位置至设备之间各种线缆、管线的实施。 |
| 9.2.3 | 采购人负责按照投标供应商要求完成设备基础的制作，其他设备配套工程及相关手续的办理均由投标供应商负责实施。 |
| 9.2.4 | 基础施工完成后，双方对基础施工质量进行验收，签署基础验收报告。采购人只负责按照设备基础图施工到位，设备安装的精度指标由投标供应商负责打磨并达到设备安装要求。 |
| 9.2.5 | 设备就位时所需的汽车吊由投标供应商负责，费用由投标供应商承担。设备的安装和调试工作由投标供应商负责派出强大的工程技术人员队伍在采购人现场进行，设备安装、调试时所用的工具由投标供应商负责，采购人可进行协助。 |
| 9.2.6 | 安装调试中发现的任何设备问题和缺陷，均需在验收之前予以整改。 |
| 9.2.7 | 设备首次运行所需的油、液均由投标供应商负责提供。 |
| 9.3 | 终验收 |
| 9.3.1 | 设备验收前，投标供应商安排工程师在采购人设备安装现场进行现场培训，使用户达到独立使用、正确判断故障和熟练操作的程度。 |
| 9.3.2 | 设备终验收在采购人工厂进行，待安装、调试、培训完毕后，投标供应商按照技术协议及国家标准编制终验收大纲，经采购人审核确认后，设备连续运行24小时，检查有无跑、冒、滴漏，开始按照终验收大纲进行设备参数、配置、功能、精度、试样加工等内容验收工作。设备连续运行24小时，检查有无跑、冒、滴漏，开始检测的精准。 |
| 9.3.3 | 其中设备的位置精度需邀请有资质的第三方进行检测，并出具检测报告。 |
| 9.3.4 | 精度指标检测合格后进行试样加工验收，试样加工检测合格后，设备交予采购人进行试生产，试生产一个月内，设备运行正常，加工精度符合要求，且无质量问题。 |
| 9.3.5 | 以上验收工作均满足要求后，双方签署终验收报告。 |
| 9.3.6 | 若2次验收不能达到技术要求及由于投标供应商原因设备验收周期超过30天，则视为设备验收不合格。 |
| 9.3.7 | 投标供应商需在设备终验收前1个月内提供合同及技术协议要求的所有设备相关档案资料，否则采购人有权拒绝终验收，若由于资料原因导致验收延期，则按照逾期交货进行处罚。 |
| 9.4 | 其他条款 |
| 9.4.1 | 投标供应商在设备移交之前所有的安装工具、损耗等均由投标供应商承担。 |
| 9.4.2 | 按技术协议设备终验收不合格、不能正常交付使用的，投标供应商退还采购人所付设备款并承担合同总金额30%的违约赔偿金。 |
| 9.4.3 | 在质保期内，设备出现问题，投标供应商应及时进行修理，投标供应商应在7日内恢复设备正常运行，若由于投标供应商原因造成设备停产每超过7日（不足7日，按7日计算），则按合同总金额的3%承担违约赔偿责任，违约金不超过合同额的10%。 |
| 9.4.4 | 如双方对故障产生原因存在争议，由双方协商，确定第三方机构对设备故障原因进行判定（由此产生的费用由投标供应商承担），并以第三方出具的判定结果作为双方判定设备故障产生原因的唯一依据，并由责任方承担相关责任。 |
| 9.4.5 | 为用户提供终身技术咨询服务。 |
| 9.4.6 | 合同质保期满后，根据采购人的要求，投标供应商应以不高于标书优惠价格向采购人提供保证设备正常运行的所需要的全部备件及售后服务。 |
| 9.4.7 | 投标供应商投标时所提供的各项资质、材料，以及对投标条款的响应情况必须真实有效，如存在虚假信息等弄虚作假行为，除追究投标供应商的相关责任外，投标供应商退还采购人所付设备款并承担合同总金额30%的违约赔偿金。 |
| 9.4.8 | 合同有效期内，合同总价不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。 |
| 9.4.9 | 投标设备必须是全新设备（包括所有零部件、元器件和附件）。 |
| 9.4.10 | 投标供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。 |
| 10 | 应对招标文件中的要求逐项对比，不论是否合格或偏离，都应列出对比的数据。投标供应商应对照该招标文件技术规格要求在技术规格响应/偏离表中逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标供应商必须提供所投设备的具体参数值。 |

2.3数控卧车

| 1 | 设备加工对象及总体技术要求： |
| --- | --- |
| 1.1 | 该机床结构设计合理，保证有足够的静态、动态精度、刚性及稳定性，具有较强的重切削加工能力。设备必须具有优良的售后服务、不污染环境及危害人身健康。 |
| 1.2 | 机床主要用于机械制造各领域，能够完成轴类和盘套类零件内外圆柱面、圆锥面、圆弧面、端面和公、英制螺纹等的加工，特别适合于多品种，批量生产。要求该设备能满足上述材料的粗、精加工，具有低转速、大扭矩输出特点，具备车削、钻削、镗削、螺纹切削等基本功能。 机床应具有数控装置、自动润滑系统、冷却系统等基本功能。 |
| 1.3 | 投标供应商所投设备应是标准成熟产品。 |
| 1.4 | 投标文件中须列出机床的标准配置和随机标准附件，清单包含但并不仅限于以下： 各伺服电机、主轴、丝杠、轴承、刀架、冷却系统、电气系统、润滑系统等主要部件的品牌、规格、型号、数量、精度等级及产地等信息。 |
| 1.5 | 要求中所列刀座、刀架等机床附件、工具及相关资料均为每台份。 |
| 2 | 设备基本要求及主要规格参数： |
| 2.1 | 机床设计制造应符合国家相关标准。 |
| 2.2 | 本机床所有零部件加工、装配成品质量符合产品图纸及相关技术要求，符合GB15760-2004《金属切削机床安全防护通用技术条件》的有关规定标准。 |
| 2.3 | 机床结构及主要规格参数： |
| 2.3.1 | 机床各铸件采用高性能铸铁铸造而成，床身采用整体铸造结构。（投标文件中须提供铸件材料牌号、时效方法等说明） |
| 2.3.2 | 机床部件结合面人工精密刮研，以获得良好的刚性及稳定性。 |
| 2.3.3 | 主轴变速箱为机械变速结构。 |
| 2.3.4 | 导轨采用淬硬导轨，适用于重型兼顾高精度、高速度切削。 |
| 2.3.5 | 机床最大回转直径≥800mm；投标时注明机床最大旋径尺寸。 |
| 2.3.6 | 最大切削长度：≥1850mm，投标文件中须注明机床最大切削长度。 |
| 2.3.7 | 卡盘：配φ500手动三爪卡盘及卡盘座1套，φ630手动四爪卡盘及卡盘座1套。 |
| 2.3.8 | 最大工件重量：≥1500kg |
| 2.3.9 | 机床标配φ80、φ100后置镗刀座 |
| 2.3.10 | 刀具容量：≥4把。 |
| 2.3.11 | 棒料加工能力：≥100mm |
| 2.3.12 | X/Z轴采用集中润滑滚珠丝杠。 |
| 2.3.13 | 主轴轴承精度等级不低于P4级；轴承内径≥Φ150mm。 |
| 2.4 | 行程及进给速度: |
| 2.4.1 | X轴行程：≥430mm ； Z轴行程：≥1850mm； |
| 2.4.2 | X/Z轴进给速度：≥6000mm/min ；6000mm/min |
| 2.4.3 | X/Z轴快进速度：≥6m/min ；7m/min |
| 2.5 | 机床精度: |
| 2.5.1 | 机床精度标准符合《GB/T25659.1简式数控卧式车床 精度检验》标准 |
| 2.5.2 | 主轴端面跳动≤0.018mm；主轴径向跳动≤0.01mm。 |
| 2.5.3 | 机床定位精度：X≤0.026mm；Z≤0.040mm |
| 2.5.4 | 机床重复定位精度：X≤0.007mm；Z≤0.014mm |
| 2.5.5 | 车削材料表面粗糙度：≤ Ra1.6μm。 |
| 2.5.6 | 精车外圆的圆度：≤0.004mm； 精车圆盘端面的平面度：≤0.02mm/Ф300mm。 |
| 2.5.7 | 位置检测：X轴半闭环/ Z轴半闭环, 采用绝对位置编码器，提高稳定性。 |
| 2.6 | 主轴及传动机构: |
| 2.6.1 | 主轴功率：≥15kW； |
| 2.6.2 | X轴电机≥4.5kW；Z轴电机≥6kW。 |
| 2.6.3 | 主轴最大扭矩：≥2100Nm。 |
| 2.6.4 | 主轴最高转速：≥1000 rpm |
| 2.6.5 | 最大加工直径：≥720mm |
| 2.6.6 | 主轴形式：≥A2-11 |
| 2.6.7 | 尾座形式：手动尾座 |
| 2.6.8 | 尾座套筒行程：≥250mm |
| 2.7 | 刀架要求： |
| 2.7.1 | 刀具容量：≥4把 |
| 2.8 | 其他要求 |
| 2.8.1 | 提供大流量冷却单元。 |
| 2.8.2 | 机床具有自动润滑系统，且采用高性能产品，能通过数控控制系统的控制面板反映润滑故障及报警。导轨、丝杠及其他运动副具有自动润滑系统，各润滑油管、液压油管接口全部采用公制或英制。 |
| 2.8.3 | 带有机床操作和维修专用工具。 |
| 2.8.4 | 配置机床加工状态显示灯。 |
| 2.8.5 | 机床重量≥8.5T。 |
| 3 | 控制系统： |
| 3.1 | 数控系统:选用高性能的数控系统，需详细描述所选数控系统标准功能及选配功能。. |
| 3.1.1 | 控制系统最小指令单位0.001mm |
| 3.1.2 | 系统须具有直线、圆弧插补，刀具半径补偿，间隙补偿，可进行螺纹切削。中文操作界面，工业液晶彩色显示器：8.4″，具备手持操作单元。加工程序图形显示、刀路模拟功能；具有自动报警及加工负载功能。 |
| 3.1.3 | 开放控制器权限，开放TCP功能，能实现远程程序传输、数据采集和集中监控。 |
| 3.1.4 | 驱动系统：主轴、进给系统均采用数字交流伺服电机（提供电机型号、功率、制造厂商）。 |
| 3.1.5 | 数据传输方式：支持以太网、USB接口等 |
| 3.1.6 | 机床不允许安装GPS或者类似网络信号类定位装置。 |
| 4 | 设备工作条件： |
| 4.1 | 电源：380V±10%；50Hz±2 Hz；三相交流。要求有浪涌吸收器（安全规定）、断电、稳压、漏电保护功能，电源箱有照明及插座为220V。 |
| 4.2 | 独立密封电器柜，电器柜带有空调，有过载和短路保护，开关按钮、继电器等电气元件选用高性能产品，符合IP54安全标准。 |
| 4.3 | 环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤85%。 |
| 4.4 | 机床噪声等级符合国家标准。 |
| 4.5 | 压缩空气压力为≤6bar。厂房提供工业用压缩空气，如所投设备对压缩空气有特殊要求，需装配相关配套设施，投标时计入总价。 |
| 4.6 | 要求机床在上述工作环境下能长期稳定工作。 |
| 4.7 | 机床颜色以厂家标准色。 |
| 5 | 设备附件及零备件： |
| 5.1 | 提供易损件清单，随机提供机床标准配置的易损件。 |
| 5.2 | 每台设备提供车刀刀柄3把，镗刀2把，须为高性能产品。 |
| 5.3 | 机床配置链板式排屑器及容屑车。 |
| 6 | 提供必要的技术资料： |
| 6.1 | 设备安装及需提供的资料。 |
| 6.1.1 | 设备的安装及调试全部由中标供应商承担。 |
| 6.1.2 | 中标供应商应在合同签订后10日内提供设备安装条件图。 |
| 6.1.3 | 采购人或使用方按照中标供应商提供的设备基础及设备配套条件图等要求进行设备地基制作，并进行其他土建配合工作。 |
| 6.1.4 | 设备进厂前，中标供应商需进行周密安排，并提供设备安装调试方案、设备安装调试进度计划等资料，设备安装期间，应严格按此执行。 |
| 6.2 | 设备验收前提供以下必要的中文版技术资料： (按每台提供) |
| 6.2.1 | 设备操作说明书、设备维修说明书、基础图、机床总图、机械结构部件图（含轴承分布图，详细标注轴承规格型号）、电气、液压、气动原理图、PLC梯形图各1份。 |
| 6.2.2 | 数控系统的用户操作编程手册、系统参数手册、系统维护手册、报警信息手册各1份；并提供机床系统参数备份光盘或U盘各1份。 |
| 6.2.3 | 设备合格证、装箱清单、主要外购件清单及产品合格证、说明书各1份。 |
| 6.2.4 | 设备技术方案、设备安装调试方案、设备安装调试计划、设备安装调试记录、设备安装调试技术总结、培训资料等各1份。 |
| 6.2.5 | 提供产品出厂合格检验证书及出厂检验精度表各1份。 |
| 7 | 技术服务要求： |
| 7.1 | 中标供应商负责设备安装、调试、试运行。设备连续运行24小时，检查有无跑、冒、滴漏。 |
| 7.2 | 在货物保修期内，货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时到达现场维修，并可以在7天内提供替代样机支持。质保期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用，投标供应商须提供“质保期满后5年内每年维修用备品备件、易损件报价表”，具体原材料价格参照投标文件中“质保期满后5年内每年维修用备品备件、易损件报价表”执行，表中未注明的视为免费。 |
| 7.3 | 设备品牌在中国境内设有售后服务机构，当设备保修期满之后，中标供应商应保证提供长期服务。 |
| 8 | 机床的验收标准及验收程序： |
| 8.1 | 验收标准： |
| 8.1.1 | 机床几何精度按《GB/T25659.1简式数控卧式车床 精度检验》标准。所用检测工量具由中标供应商提供，采购人或使用方认可。 |
| 8.1.2 | 机床位置精度按其他双方认定的标准执行。 |
| 8.1.3 | 机床动态精度及表面粗糙度按用户或中标供应商提供的试切件图纸及零件实切进行验收。 |
| 8.2 | 验收程序： |
| 8.2.1 | 设备在中标供应商工厂制造、调试、自验收合格后通知采购人或使用方，经采购人或使用方确认后方可装箱发货。 |
| 8.2.2 | 设备到达现场后，进行现场开箱验收，确保所有设备的包装无破损，设备及零部件有良好的外观质量，并且无表面破损，挤伤或变形。 |
| 8.2.3 | 在采购人或使用方工厂安装调试完毕，检验合格后进行最终验收（含机床几何精度、机床位置精度和数控功能演示）并提供最终检测报告。 中标供应商负责再次在采购人或使用方现场对操作、维修人员进行培训，培训时间不少于10个工作日。直至操作、维修人员达到基本正常使用、维修该设备为止。 |
| 8.3 | 检验结果以最终验收为准。 |
| 9 | 其他商务要求： |
| 9.1 | 包装及运输 |
| 9.1.1 | 包装由投标供应商负责，确保设备在运输、装卸车、储存、就位过程中不被损坏或腐蚀，如有损坏或遗失，其责任由投标供应商承担。 |
| 9.1.2 | 运输方式：由投标供应商负责陆运或铁路运输，运费（含保险）应单独报价且计入总价之内。 |
| 9.2 | 安装调试 |
| 9.2.1 | 设备到达现场后进行开箱验收，要求所有设备的包装无破损，设备及零部件有良好的外观质量，并且无表面破损、挤伤或变形。开箱验收合格后签署开箱验收单。 |
| 9.2.2 | 采购人或使用方负责将水、电、风提供到厂房固定位置，投标供应商负责从该位置至设备之间各种线缆、管线的实施。 |
| 9.2.3 | 采购人或使用方负责按照投标供应商要求完成设备基础的制作，其他设备配套工程及相关手续的办理均由投标供应商负责实施。 |
| 9.2.4 | 基础施工完成后，双方对基础施工质量进行验收，签署基础验收报告。采购人或使用方只负责按照设备基础图施工到位，设备安装的精度指标由投标供应商负责打磨并达到设备安装要求。 |
| 9.2.5 | 设备就位时所需的汽车吊由投标供应商负责，费用由投标供应商承担。设备的安装和调试工作由投标供应商负责派出强大的工程技术人员队伍在采购人或使用方现场进行，设备安装、调试时所用的工具由投标供应商负责，采购人或使用方可进行协助。 |
| 9.2.6 | 安装调试中发现的任何设备问题和缺陷，均需在验收之前予以整改。 |
| 9.2.7 | 设备首次运行所需的油、液均由投标供应商负责提供。 |
| 9.3 | 终验收 |
| 9.3.1 | 设备验收前，投标供应商安排工程师在采购人或使用方设备安装现场进行现场培训，使用户达到独立使用、正确判断故障和熟练操作的程度。 |
| 9.3.2 | 设备终验收在采购人或使用方工厂进行，待安装、调试、培训完毕后，投标供应商按照技术协议及国家标准编制终验收大纲，经采购人或使用方审核确认后，设备连续运行24小时，检查有无跑、冒、滴漏，开始按照终验收大纲进行设备参数、配置、功能、精度、试样加工等内容验收工作。设备连续运行24小时，检查有无跑、冒、滴漏，开始检测的精准。 |
| 9.3.3 | 精度指标检测合格后进行试样加工验收，试样加工检测合格后，设备交予采购人或使用方进行试生产，试生产一个月内，设备运行正常，加工精度符合要求，且无质量问题。 |
| 9.3.4 | 以上验收工作均满足要求后，双方签署终验收报告。 |
| 9.3.5 | 若2次验收不能达到技术要求及由于投标供应商原因设备验收周期超过30天，则视为设备验收不合格。 |
| 9.3.6 | 投标供应商需在设备终验收前1个月内提供合同及技术协议要求的所有设备相关档案资料，否则采购人或使用方有权拒绝终验收，若由于资料原因导致验收延期，则按照逾期交货进行处罚。 |
| 9.4 | 其他条款 |
| 9.4.1 | 投标供应商在设备移交之前所有的安装工具、损耗等均由投标供应商承担。 |
| 9.4.2 | 按技术协议设备终验收不合格、不能正常交付使用的，投标供应商退还采购人或使用方所付设备款并承担合同总金额30%的违约赔偿金。 |
| 9.4.3 | 在质保期内，设备出现问题，投标供应商应及时进行修理，投标供应商应在7日内恢复设备正常运行，若由于投标供应商原因造成设备停产每超过7日（不足7日，按7日计算），则按合同总金额的3%承担违约赔偿责任，违约金不超过合同额的10%。 |
| 9.4.4 | 如双方对故障产生原因存在争议，由双方协商，确定第三方机构对设备故障原因进行判定（由此产生的费用由投标供应商承担），并以第三方出具的判定结果作为双方判定设备故障产生原因的唯一依据，并由责任方承担相关责任。 |
| 9.4.5 | 为用户提供终身技术咨询服务。 |
| 9.4.6 | 合同质保期满后，根据采购人或使用方的要求，投标供应商应以不高于标书优惠价格向采购人或使用方提供保证设备正常运行的所需要的全部备件及售后服务。 |
| 9.4.7 | 投标供应商投标时所提供的各项资质、材料，以及对投标条款的响应情况必须真实有效，如存在虚假信息等弄虚作假行为，除追究投标供应商的相关责任外，投标供应商退还采购人或使用方所付设备款并承担合同总金额30%的违约赔偿金。 |
| 9.4.8 | 合同有效期内，合同总价不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。 |
| 9.4.9 | 投标设备必须是全新设备（包括所有零部件、元器件和附件）。 |
| 9.4.10 | 投标供应商应保证，采购人或使用方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。 |
| 10 | 应对招标文件中的要求逐项对比，不论是否合格或偏离，都应列出对比的数据。投标供应商应对照该招标文件技术规格要求在技术规格响应/偏离表中逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标供应商必须提供所投设备的具体参数值。 |

2.4超高精密慢走丝（5轴4联动）

| 1. | 设备加工对象及总体技术要求： |
| --- | --- |
| 1.1 | 数控线切割放电加工机床是利用连续移动的细金属丝做电极，对工件进行脉冲火花放电加工，蚀除金属、切割成型。主要用于加工各种形状复杂、精密及细小特征的工件。特别是在模具行业中数控线切割放电加工机床应用最为广泛，已成为提升模具整体质量中不可缺少的设备之一。 |
| 1.2 | 线切割机的基本原理是利用连续移动的细金属丝（电极丝）作电极，对工件进行 脉冲火花放电蚀除金属，切割成型。主要用于加工各种形状复杂和精密细小的工件。 |
| 1.3 | 投标供应商所投设备应是标准成熟产品。 |
| 1.4 | 投标文件中列出机床的标准配置和随机标准附件，清单包含但并不仅限于以下：主轴、轴承、冷却系统、电气系统、润滑系统等主要部件的品牌、规格、型号、数量、精度等级及产地等信息。 |
| 1.5 | 要求中机床附件、工具及相关资料均为每台份。 |
| 2. | 设备基本要求及主要规格参数： |
| 2.1 | 机床设计制造应符合国家相关标准。 |
| 2.2 | 机床所有零部件和各种仪表的计量单位应全部采用国际单位（SI）标准。 |
| 2.3 | 系统组成（控制部分）; |
| 2.3.1 | 线切割机主要由机床，数控系统，和高频电源这三部分组成。 |
| 2.3.2 | 线切割机的基本原理是利用连续移动的细金属丝（电极丝）作电极，对工件进行 脉冲火花放电蚀除金属，切割成型。主要用于加工各种形状复杂和精密细小的工件。 |
| 2.3.3 | 机床采用直线电机驱动，精度可保证10年以上。 |
| 2.3.4 | 浸水式加工，适用于精密加工。 |
| *2.3.5 | 机床工作台面积要求：≥800mm ，投标时注明机床工作台尺寸。 |
| *2.3.6 | 最大工件尺寸：≥750×550×330mm |
| 2.3.7 | 工作台最大荷载重量：≥800kg。 |
| 2.3.8 | 数控系统：数控系统需具数控轴X,Y,Z、UV联动 |
| 2.3.9 | 记忆装置: SSD卡、专用USB存储器 |
| 2.3.10 | 图形功能: XY、YZ、ZX平面，加工中的制图、加工位置 |
| 2.3.11 | 走丝方式：慢走丝。 |
| 2.4 | 行程及进给速度: |
| 2.4.1 | X轴行程要求：≥600mm |
| 2.4.2 | Y轴行程要求：≥400mm |
| 2.4.3 | Z轴行程要求：≥350mm |
| 2.4.4 | UV轴行程：≥150mm |
| 2.5 | 机床精度: |
| 2.5.1 | 定位精度：≤2um |
| *2.5.2 | 重复定位精度：≤±1um |
| *2.5.3 | 最佳表面粗糙度：Ra0.3um |
| 2.6 | 相关功能特性： |
| *2.6.1 | 切割厚度：≥300mm |
| *2.6.2 | 最大传输速度: XY轴：最大3m/min/、Z轴：2m/min |
| *2.6.3 | 最大加工锥度：≥±25° (板厚:130mm) |
| *2.6.4 | 温度自动补偿:0-5℃ |
| *2.6.5 | 电极丝旋转功能360° |
| 2.7 | 数值控制电源装置SPW |
| 2.7.1 | 使用者记忆体容量: 200/220V 50/60Hz |
| 2.7.2 | 位置检测方式 : 全闭ggi （线性刻度） |
| 2.7.3 | 驱动方式 : 直线电机 |
| 2.7.4 | 输入方式: 专用USB存储器、多点触摸屏、键盘、LAN |
| 2.7.5 | 程序顺序编号指定: 可通过设定指定为N000000000~N999999999 |
| 2.7.6 | NC部: 多工处理OS、K-SMC-ULNK方式 |
| 2.7.7 | 位置指令方式: 增量/绝对值并用 |
| 2.7.8 | 显示方式: 19英寸TFT-LCD |
| 2.7.9 | 显示字符 : 汉字（JIS第一水准）字母、数字等 |
| 2.7.10 | 放电加工条件登录功能 : 可登录1000个条件（C000~C999) |
| 2.7.11 | 位置功能 : 可登录1000个条件（H00~H99) |
| 2.7.12 | 坐标数 : 60 |
| 2.7.13 | 最小指令单位: 0.001µm |
| 2.7.14 | 最小驱动单位: 0.1µm (X、Y、U、V轴） |
| 2.7.15 | 各种校正 : 每个轴的间距误差校正、平面间距误差校正 |
| 2.8 | 其他要求 |
| *2.8.1 | 机台具有陶瓷材料特性 |
| 2.8.2 | 机床具有高度绝缘,热膨胀系数低,高刚性,轻量化不变形， 不吸水 |
| 2.8.3 | 机床具有四轴采用直线马达驱动,无丝杆传动，免除丝杆滞留、虚位、损耗，四轴全闭环控制 |
| 2.8.4 | 配置机床所需变压器 |
| 2.8.5 | 设备要有2级过滤器、增压装置 |
| 2.8.6 | 机床具有油水分离装置。 |
| 2.8.7 | 机床具有，配备 0.01μ m 光栅尺 |
| 2.8.8 | 带有机床操作和维修专用工具 |
| 2.8.9 | 配置机床加工灯 |
| 3 | 控制系统： |
| 3.1 | 数控系统为高性能的系统，操作方便稳定 |
| 3.1.1 | 机床具有编程软件 : 操作接口，中文操作接口,功能模块齐全，简单易学, 人机对话式编程，加工条件自动生成模拟功能；具有自动报警（液压、油压、过载等）及加工负载功能。 |
| 3.1.2 | 在操作面板上配置USB接口。 |
| 4 | 设备工作条件： |
| 4.1 | 电源：380V±10%；50Hz±2 Hz；三相交流。要求有浪涌吸收器（安全规定）、断电、稳压、漏电保护功能，电源箱有照明及插座为220V。 |
| 4.2 | 独立密封电器柜，电器柜带有空调，有过载和短路保护，开关按钮、继电器等电气元件选用高性能产品，符合IP54安全标准。 |
| 4.3 | 环境温度要求：25℃左右 |
| 4.4 | 机床噪声等级符合国家标准。 |
| 5 | 设备附件及零备件： |
| 5.1 | 提供易损件清单，随机提供机床标准配置的易损件。 |
| 5.2 | 提供设备重要外购件使用说明，制造厂家名称、地址网址及订货号； |
| 5.3 | 推荐其他必要的机床附件和数控系统功能并提供单价，不计入投标总价。 |
| 5.4 | 每台设备提供导丝器5个，须为高性能产品。 |
| 6 | 提供必要的技术资料： |
| 6.1 | 设备安装及需提供的资料。 |
| 6.1.1 | 设备的安装及调试全部由中标供应商承担。 |
| 6.1.2 | 中标供应商应在合同签订后10日内提供设备安装条件图。 |
| 6.1.3 | 采购人或使用方按照中标供应商提供的设备基础及设备配套条件图等要求进行设备地基制作，并进行其他土建配合工作。 |
| 6.1.4 | 设备进厂前，中标供应商需进行周密安排，并提供设备安装调试方案、设备安装调试进度计划等资料，设备安装期间，应严格按此执行。 |
| 6.2 | 设备验收前提供以下必要的中文版技术资料： (按每台提供) |
| 6.2.1 | 设备操作说明书、设备维修说明书、基础图、机床总图、机械结构部件图（含轴承分布图，详细标注轴承规格型号）、电气、液压、气动原理图、PLC梯形图各2份。 |
| 6.2.2 | 数控系统的用户操作编程手册、系统维护手册、报警信息手册各2份；并提供机床系统参数备份光盘或U盘各1份。纸质二套，电子版一套 |
| 6.2.3 | 设备合格证、装箱清单、主要外购件清单及产品合格证、说明书各1份。 |
| 6.2.4 | 设备技术方案、设备安装调试方案、设备安装调试计划、设备安装调试记录、设备安装调试技术总结 |
| 7 | 技术服务要求： |
| 7.1 | 中标供应商负责设备安装、调试、试运行 |
| 7.2 | 设备验收合格后，机床质保期为1年，数控系统质保期1年，在质保期内免费提供零件及服务，并应及时有效。在货物保修期内，货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时到达现场维修 |
| 7.3 | 设备品牌在中国国内设有售后服务机构，当设备保修期满之后，中标供应商应保证提供长期服务。 |
| 8 | 机床的验收标准及验收程序： |
| 8.1 | 验收标准： |
| 8.1.1 | 买方需要事先准备好设备安装的条件，包括：水、电、气等动力辅助设施、吊装、移动设备的用具等；采购人或使用方认可。 |
| 8.1.2 | 卖方实施机床的就位、安装、调试、精度检测 |
| 8.1.3 | 卖方派工程技术人员现场协助安装，包括机床的就位、安装、调试、精度检测，如有更新，以厂家技术为标准。 |
| 8.1.4 | 卖方自备安装、调试及精度检测所需的全部工具 |
| 9 | 其他商务要求： |
| 9.1 | 包装及运输 |
| 9.1.1 | 包装由投标供应商负责，确保设备在运输、装卸车、储存、就位过程中不被损坏或腐蚀，如有损坏或遗失，其责任由投标供应商承担。 |
| 9.1.2 | 运输方式：由投标供应商负责陆运或铁路运输，运费（含保险）应单独报价且计入总价之内。 |
| 9.1.3 | 交货地点：江苏省无锡市采购人或使用方工厂内。 |
| 9.1.4 | 投标供应商每逾期交货7日（不足7日，按7日计算），按合同总金额的1%承担违约责任，违约金从设备合同款中扣除，违约金总额不超过合同总金额的30%。 |
| 9.2 | 安装调试 |
| 9.2.1 | 设备到达现场后进行开箱验收，要求所有设备的包装无破损，设备及零部件有良好的外观质量，并且无表面破损、挤伤或变形。开箱验收合格后签署开箱验收单。 |
| 9.2.2 | 采购人负责将水、电、风提供到厂房固定位置，投标供应商负责从该位置至设备之间各种线缆、管线的实施。 |
| 9.2.3 | 采购人负责按照投标供应商要求完成设备基础的制作，其他设备配套工程及相关手续的办理均由投标供应商负责实施。 |
| 9.2.4 | 基础施工完成后，双方对基础施工质量进行验收，签署基础验收报告。采购人只负责按照设备基础图施工到位，设备安装的精度指标由投标供应商负责打磨并达到设备安装要求。 |
| 9.2.5 | 设备就位时所需的汽车吊由投标供应商负责，费用由投标供应商承担。设备的安装和调试工作由投标供应商负责派出强大的工程技术人员队伍在采购人现场进行，设备安装、调试时所用的工具由投标供应商负责，采购人可进行协助。 |
| 9.2.6 | 安装调试中发现的任何设备问题和缺陷，均需在验收之前予以整改。 |
| 9.2.7 | 设备首次运行所需的油、液均由投标供应商负责提供。 |
| 9.3 | 终验收 |
| 9.3.1 | 设备验收前，投标供应商安排工程师在采购人设备安装现场进行现场培训，使用户达到独立使用、正确判断故障和熟练操作的程度。 |
| 9.3.2 | 设备终验收在采购人工厂进行，待安装、调试、培训完毕后，投标供应商按照技术协议及国家标准编制终验收大纲，经采购人审核确认后，设备连续运行24小时，检查有无跑、冒、滴漏，开始按照终验收大纲进行设备参数、配置、功能、精度、试样加工等内容验收工作。设备连续运行24小时，检查有无跑、冒、滴漏，开始检测的精准。 |
| 9.3.3 | 其中设备的位置精度需邀请有资质的第三方进行检测，并出具检测报告。 |
| 9.3.4 | 精度指标检测合格后进行试样加工验收，试样加工检测合格后，设备交予采购人进行试生产，试生产一个月内，设备运行正常，加工精度符合要求，且无质量问题。 |
| 9.3.5 | 以上验收工作均满足要求后，双方签署终验收报告。 |
| 9.3.6 | 若2次验收不能达到技术要求及由于投标供应商原因设备验收周期超过30天，则视为设备验收不合格。 |
| 9.3.7 | 投标供应商需在设备终验收前1个月内提供合同及技术协议要求的所有设备相关档案资料，否则采购人有权拒绝终验收，若由于资料原因导致验收延期，则按照逾期交货进行处罚。 |
| 9.4 | 其他条款 |
| 9.4.1 | 投标供应商在设备移交之前所有的安装工具、损耗等均由投标供应商承担。 |
| 9.4.2 | 按技术协议设备终验收不合格、不能正常交付使用的，投标供应商退还采购人所付设备款并承担合同总金额30%的违约赔偿金。 |
| 9.4.3 | 在质保期内，设备出现问题，投标供应商应及时进行修理，投标供应商应在7日恢复设备正常运行，若由于投标供应商原因造成设备停产每超过7日（不足7日，按7日计算），则按合同总金额的3%承担违约赔偿责任，违约金不超过合同额的10%。 |
| 9.4.4 | 如双方对故障产生原因存在争议，由双方协商，确定第三方机构对设备故障原因进行判定（由此产生的费用由投标供应商承担），并以第三方出具的判定结果作为双方判定设备故障产生原因的唯一依据，并由责任方承担相关责任。 |
| 9.4.5 | 为用户提供终身技术咨询服务。 |
| 9.4.6 | 合同质保期满后，根据采购人的要求，投标供应商应以不高于标书优惠价格向采购人提供保证设备正常运行的所需要的全部备件及售后服务。 |
| 9.4.7 | 投标供应商投标时所提供的各项资质、材料，以及对投标条款的响应情况必须真实有效，如存在虚假信息等弄虚作假行为，除追究投标供应商的相关责任外，投标供应商退还采购人所付设备款并承担合同总金额30%的违约赔偿金。 |
| 9.4.8 | 合同有效期内，合同总价不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。 |
| 9.4.9 | 投标设备必须是全新设备（包括所有零部件、元器件和附件）。 |
| 9.4.10 | 投标供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。 |
| 10 | 应对招标文件中的要求逐项对比，不论是否合格或偏离，都应列出对比的数据。投标供应商应对照该招标文件技术规格要求在技术规格响应/偏离表中逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标供应商必须提供所投设备的具体参数值。 |

2.5真空热处理炉

| 1. | 设备加工对象及总体技术要求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 该设备结构设计合理，保证有足够的运行稳定性，具有较好的温度均匀性、真空性能，能够适应长期、稳定、可靠的生产需求设备必须具有优良的售后服务、不污染环境及危害人身健康。 |
| 1.2 | 设备主要用于发动机回热器、燃油喷嘴零件、钛合金及高温合金的真空热处理，包括钎焊、时效、退火、回火、气冷固溶等精密工艺。 该设备具有炉体、真空系统、加热系统、电气系统、水冷系统、控温系统等。 |
| 1.3 | 投标方所投设备应是标准成熟产品。 |
| 1.4 | 投标文件中列出真空热处理炉的标准配置和随机标准附件，清单包含但并不仅限于以下： 热区、真空系统、PLC、电器元件、控温表、热电偶、水路流量计、真空计、电磁阀等关键件品牌信息。 |
| 1.5 | 提供设备生产所需的料车，料盘，闭式水冷系统，储气罐。 |
| 2 | # 设备基本要求及主要规格参数： |
| 2.1 | # 该设备为单室、卧式结构，金属加热区，内循环冷却系统、周期式加热、可分压保护性气体、全过程计算机智能化自动控制、监控、跟踪、自诊断功能与模拟显示的真空设备。该设备应包括炉体、真空室、炉门系统、全金属热区、循环气冷系统、真空泵系统、电气控制系统、电力系统、水冷系统及记录系统。炉子结构设计先进合理，能够满足高温合金等材料零件的真空钎焊要求。炉子满足自动组线要求，包括但不限于炉门自动开启控制，炉体状态本地实时监控及远程控制。实现设备自动化与设备集控系统的连接。 |
| 2.2 | # 制造标准 |
| 2.2.1 | 设备应符合HB5354、HB5425中Ⅱ类热处理炉等标准。 |
| 2.2.2 | 设备所有零部件和各种仪表的计量单位应全部采用国际单位（SI）标准。 |
| 2.3 | # 关键技术指标： |
| 2.3.1 | # 有效工作空间（W×L×H）：≥900 mm×1200 mm×900mm |
| *2.3.2 | # 热区材料：金属屏 |
| 2.3.3 | # 额定温度：≥1250℃ |
| 2.3.4 | # 最高工作温度：1250℃； |
| 2.3.5 | # 真空加热工作温度：500~1200℃ |
| 2.3.6 | # 保温后温度均匀性：≤±5℃ |
| 2.3.7 | # 均匀性测试符合HB5425相关规定；控温仪准确度等级不低于0.2。 |
| 2.3.8 | # 升温速率：空载，从室温至1200℃时间≤50 min |
| 2.3.9 | # 最大装炉量不小于1400kg（含工装） |
| 2.3.10 | # 工作真空度：≤5×10-3Pa； |
| 2.3.11 | # 极限真空度：≤1×10-3Pa； |
| 2.3.12 | # 泄漏率：≤0.4Pa/h |
| 2.3.13 | # 最大冷却气体压力≥ 6 bar (绝对压力 abs.) |
| 2.3.14 | # 保护气体：Ar or N2 |
| 2.3.15 | # 抽气速率：从大气抽至5×10-2Pa≤30min(空炉、冷态，扩散泵预热时间除外)。 |
| 2.3.16 | # 分压范围1~1000Pa |
| 2.4 | # 设备详细技术要求及规格参数描述 |
| 2.4.1 | 真空室炉体部分,应为卧式或立式圆形双层水冷结构，内、外壁采用碳钢材料或不锈钢类材料,内壁材料应采用低放气率耐高温材料或等效结构材料。炉体侧壁设有真空系统接口、水冷电极接口、控温热电偶接口、系统校验接口、直插热电偶接口、充气系统接口、冷却管道接口、安全阀接口等装置。炉体上的所有充气管路采用304L不锈钢制造.炉体四周设有供操作维护人员工作的行走平台，在炉体底部支架四周设有防护围栏。平台采用型钢做主架，平台上铺设花纹钢板，整个平台周围安装有防护栏，同时安装有人员上下的扶梯及护栏。炉门开启为电动方式开启，自动锁紧，工件装、出炉顺畅，结构密封性好，要求采用双向密封结构保证正负压情况下均有可靠地密封。炉门到指定位置应自动锁紧，并装有安全接触装置检测其位置是否准确锁紧，否则设备应停止下一步操作。 |
| 2.4.2 | 隔热屏应采用全金属屏，隔热屏由至少2~3层钼或钼镧合金(每层厚度<0.5mm)和至少3层不锈钢(每层厚度≥0.5mm)组成，热区各元件应具有抗高压、抗热疲劳和抗热老化性，无活动部件。加热室框架采用不锈钢材质保障高温工作强度。钼材及钼铜钼镧合金加热体优先选用国际一线品牌,投标供应商需在投标技术方案中注明所采用的钼产品品牌，并随设备附有钼制品生产厂家的出厂证明。 |
| 2.4.3 | 真空系统 真空系统包括真空机组和真空管道上的各类阀门、连接件、压力表、真空规等组成。真空管道上应设置检漏口，接口安装有手动阀门方便检漏仪的安装和拆卸，为采购人或使用方检漏工作提供便利。 真空机组由机械泵、罗茨泵、维持泵、扩散泵及真空阀门、管道过滤器等组成。当真空机组停电时，阀门将自动关闭以保证炉子的安全。真空泵组采用不低于 真空泵组采用等同或优于德国莱宝同性能品牌。 具体配置不低于：20000L/s扩散泵 1台，2000m³/h罗茨泵1台，300m³/h 机械泵1台，维持泵1台，不锈钢气动挡板阀1套。 真空机组的选择应具有充分的储备能力，所选的维持泵、机械泵、罗茨泵和扩散泵抽气速率能保证真空炉的工作要求，冷炉从大气压抽至工作真空度5×10-3Pa的时间不大于30min（扩散泵提前预热，即使在潮湿天气也可实现），并保证可靠和最佳的工作状态。 扩散泵需配备单独的制冷机，与整个系统集成控制，确保为扩散泵提供水温不超过25℃。 设备设计应具备如下特点： 在扩散泵底盘设有温度监测传感器，发生过烧或超温时可以及时报警。 真空系统能够自动排序工作，具有互锁和安全操作功能。 具有防护措施以减少对真空的污染，提供防护措施方案。 真空系统所配阀门均为电/气自动程序控制，且联动互锁，断电时阀门自动关闭以保护炉内压力状态。 |
| 2.4.4 | 电气控制系统 |
| 2.4.4.1 | 由工控机控制系统、可编程序控制器(PLC)、温度控制仪、温度报警仪、记录仪、调功器、调压器及低压电气元件等组成，实现机械动作和温度程序控制功能。该控制系统可实现手动控制和自动控制。 |
| *2.4.4.2 | 设备动作控制系统所配置的PLC 选用高性能产品，所有电气元件采用高性能产品。除装、卸料外，全部过程可自动控制，并备有手动操作功能。具有超温、断水、水压、水温、气压、局部水流量等报警安全保护功能，并装有声光报警系统。具有设备运行状态及热循环程序执行状态的显示功能和报警显示功能。对采购人或使用方开放PLC程序代码和通讯协议，控制系统预留网线通讯接口，设备的信息（炉子状态、温度数据、真空度数据、真空泵数据、工艺状态等）均具备远程采集的要求。 |
| 2.4.4.3 | 配备独立的超温、控温仪表，控温仪表采用高性能仪表，超温仪表采用高性能仪表,精度均达到0.1%以上。 炉体上配有三个S型热电偶插入孔，一个用于控制、记录偶，一个用于超温偶,一个用于SAT(用于固定SAT测试),按要求三孔间距在76mm内,工艺热电偶的精度等级为±1.1℃或±0.4%t。控制、记录和超温热电偶是“S”型(铂/铂铑)。每个热电偶有匹配的连接器(热电偶同型号插头),“S”型补偿导线和安装部件。采用独立的超温热电偶，控制、记录共用一支热电偶。炉子隔热层和炉外应各固定有12个N分度热电偶连接插座，可用于12支工件热电偶接插，用于进行TUS测试。随设备附带12支2米长N分度铠装热电偶用于TUS测试,热电偶的精度等级为±1.1℃或±0.4%t，附带2支SAT测试用N分度热电偶，精度等级为+1.1℃或±0.4%t。 热电偶、连接器及导线采用高性能产品。 装料架：炉应配备3套耐热钢制工件装料盘，且便于安装测温热电偶,并提供单独的测温架。 |
| 2.4.5 | 工业计算机控制系统 |
| 2.4.5.1 | 在电控柜上装品牌工控机（非一体机），工控机采用至少17英寸触摸屏，4G内存，1T 硬盘，全中文工控组态软件，配有USB，网口，串口等接口,系统可直接打印结果且断电保护功能等。 |
|  | 设备提供满足使用条件的必要辅助设备，包含：闭式风冷水冷系统（水箱、闭式冷却塔、水泵、应急用气动隔膜泵），储气罐（6立方，2.0 MPa），手动料车，料盘及料框各一个。 |
| 2.4.5.2 | 操作方便，人机界面友好。 |
| 2.4.5.3 | 工业计算机可实现控制、记录、实时状态显示、报警及安全互锁功能、故障诊断功能以及预先图形仿真测试。 |
| 2.4.5.4 | 该系统必须具有编制(≥1000条程序、每程序至少30个程序段)修改、删除、存取、查询、显示工艺程序或工艺曲线的功能，并必须具有运行、控制、报警、数据实时采集、存储，在任意时间查询、显示、下载、打印的功能； |
| 2.4.5.5 | 操作软件编程界面要操作简单与采购人或使用方现场正在使用的国外软件功能类似，能够在触摸屏实现直接输入并显示升温速率、保温温度及偏差、保温时间、冷却方式及气淬压力等。 |
|  | 设备应包含运行所需的软件系统，软件系统具有自动化控制功能、记录、工艺设定、报警、能耗分析能力。 |
| 2.4.5.6 | 程序具有暂停、跳步等功能，具有在线更改程序并立即运行的功能。在升温中途遇到突发事件停止后能够自动计算当前炉内温度及后续时间并按照程序设定运行。上位机将工艺下载至仪表后，需具备自动校验仪表工艺功能，防止仪表数据下载过程中出现错误。 |
| 2.4.5.7 | 压力传感器、仪表（记录仪、系统压力显示等）能直接反映真实压力数值(Pa或mbar) |
| 7.4.5.8 | 温度控制区应配有独立的温度控制、记录，高点、低点及报警热电偶，配备系统精度测试接口。 |
| 2.4.5.9 | 该设备所使用的仪器与仪表必须严格按照AMS2750G的规定与要求进行相关仪器仪表的配置。 |
| 2.4.5.10 | 配备一套等同或优于欧陆品牌温度控制器，用于整体加热区的控温（在真空加热、充气加热中不同的PID控温参数可以方便地转换，并且可以实现不同温度段的温度均匀性的控制）； |
| 2.4.5.11 | 控温精度不低于±1.0℃、系统精度不低于±1.7℃ |
| 2.4.5.12 | 配备一套等同或优于欧陆品牌超温报警表。加热采用可控硅自动调节功率，调节范围1%-100%。 |
| 2.4.5.13 | 设备主电源停电时，工控机及PLC可正常运行，保存当前数据，一旦设备供电恢复，则设备可继续按照当前工艺运行。电源：380V±10%；50Hz士2Hz；三相交流。要求有浪涌吸收器(安全规定)、断电、稳压、漏电保护功能，电源箱有照明及插座为220V。独立密封电器柜，电器柜带有空调，有过载和短路保护，开关按钮、继电器等电气元件选用知名品牌高性能产品，符合IP54安全标准。 |
| 2.4.5.14 | 配置一块能耗表，用于计量设备整体能耗，并可在工控机界面显示记录和打印。 |
| 2.4.5.15 | 采用大电流、低电压供电方式，使用调压器与智能化控温仪表配合，实现温度的连续调节；配备标准的记录仪表，连续记录温度曲线和真空度曲线。调压器的工作状态反馈到上位机系统，当出现故障时，上位机报警并自动切断加热器控制回路。 |
| 2.4.5.16 | 控制柜面板上装有人机界面触摸屏，可直观地显示炉子各个部件（如真空机组各种阀门、加热电源等）的工作状态，随时监控炉子工作时的加热曲线和真空度曲线等情况，并可通过触摸屏上的按钮进行手动操作。 |
| 2.4.5.17 | 具有超温、过流、断水、水压、气压、炉体水温、误操作等联锁保护功能和简单故障自诊断功能，能及时显示故障时的故障点并具有声光报警系统。所有报警信息在报警时有详细提示，并可查询历史记录。故障信息可以上传至上一级的群控系统中，故障信息变更列表交由用户存档。 |
| 2.4.6 | 系统安全联锁功能 |
| 2.4.6.1 | 为了保证系统安全可靠地运行，软、硬件中均采用了联锁保护功能。 当出现水压异常、加热超温、调压器异常、炉内压力异常、真空泵过载、电源故障等报警信号时，控制系统执行安全保护功能，同时对故障信息进行显示，并通过声光报警系统进行提醒。 |
| 2.4.7 | 冷却系统 |
| 2.4.7.1 | 水冷系统 全封闭水冷系统：为真空炉炉体、炉门、真空机组、水冷电极、热交换器提供冷却水，该系统由主供水管分配到各冷却部位，最后循环流回到回水主管路。 系统每一路进水管路应配备手动阀门。同时，系统每一路回水管路应配备水流量计，能与工控机通信进行水流量报警。 |
| 2.4.7.2 | 气冷系统 采用内循环气冷系统，由大容量高速变频风机（风机功率不小于40KW）、高效全紫铜制热交换器及导风装置组成，当工件加热完毕后进行气冷时，气流从风机高速压向工件，从工件出来的热气流，通过热交换器进行冷却，形成一个循环回路。 |
| 2.4.7.3 | 应配置具有以下多种特殊的冷却工艺程序过程： 真空冷却：冷却时抽空，不充气，不启动风机； 强制冷却：充气压力不小于0.8 bar～6 bar，采用数字式程序输入充气压力的方式，启动风机，对压力进行任意方式的调节，从而控制冷却速度； 分段冷却（即保温结束充气至≤大气压力，不启动风机，设置温度或时间达到后，风机启动气淬冷却，同时充气到设定压力。） |
| 2.4.7.4 | 冷却速率： 从1350℃降至 300℃≤1min。(空载) |
| 2.4.7.5 | 充气系统；由集气管道、快充系统、分压系统等组成。 |
| 2.4.8 | 自动分压系统 |
| 2.4.8.1 | 自动分压系统由截止阀、减压阀、气动阀门等部件组成，可实现分压压力连续可调，压力稳定。 |
| 2.4.9 | 装出料小车 配备一台炉外叉车 |
| 2.4.10 | 储气罐1套 中标供应商配置储气罐1套(不小于6立方，2.0 MPa)， |
| 2.4.11 | 水冷系统， 配置一套满足设备使用的外部水冷系统。 |
| 3 | 技术文件资料要求： |
| 3.1 | 提供设备出厂合格证书（国内）/产品质量证明书（国际）、装箱单、设备操作手册、维修保养手册、设备基础图、结构总图、电气系统原理图等相关文件中文/英文（或其他）纸质版各3 套及电子版1套； |
| 3.2 | 提供外购件合格证及操作手册，易损件图纸及相关的使用说明书等； |
| 3.3 | 系统备份：设备调试完成后提供一个独立、完整的备份系统(备份硬盘及CF 卡)。验收后将镜像备份硬盘，在设备系统崩溃后该硬盘可实现原系统直接运行使用。仪表配置参数、变频器、调压器、记录仪的参数备份，上位机程序、PLC程序备份 |
| 3.4 | 设备出厂合格证、装箱单、出厂检验报告等资料1套，包括压力容器检测合格证及储气罐在贵阳当地压力容器使用手续的备案资料。 |
| 4 | 验收 |
| 4.1 | 预验收 在设备进行预验收测试前的5天内，中标供应商正式通知采购人或使用方，采购人或使用方派代表到中标供应商工厂进行预验收测试。中标供应商对设备按照技术协议要求进行测试并出具合格的测试报告，由用户代表签字确认后方可发货。 |
| 4.2 | 终验收 |
| 4.2.1 | 终验收在采购人或使用方现场进行，除技术协议中规定的检测项目外，增加典型零件的实际考核试验，所处理的零件应能满足技术要求。 设备到用户现场安装、调试完毕后，进行热调测试，除对出厂检测指标内容复测。 |
| 5 | 培训：培训工作由中标供应商负责完成，所需费用计入总价。 |
| 5.1 | 培训内容：中标供应商派专业技术人员对采购人或使用方相关人员就产品的使用操作、设备保养、简易的维修等进行现场培训，直至采购人或使用方相关人员能够熟练、独立工作。 |
| 6 | 质量保证 |
| 6.1 | 设备的质量保证期从设备最终验收合格后开始计算。质保期为12个月。 控制系统质保期为 24个月，软件免费升级周期为24个月。 |

2.6数控卧式镗铣床

| 1 | 设备加工对象及总体技术要求： |
| --- | --- |
| 1.1 | 该机床结构设计合理，保证有足够的静态、动态精度、刚性及稳定性，具有较强的重切削加工能力。设备必须具有优良的售后服务、不污染环境及危害人身健康。 |
| 1.2 | HB110S是一种十字滑台结构的数控卧式铣镗床，具有高效率、高精度、高可靠、造型美观等特点，可以自动连续地完成铣削、镗孔、扩孔、钻孔、铰削、攻丝等多种工序。 机床应具有数控装置、液压系统、自动润滑系统、气压系统、冷却系统、自动排屑系统等基本功能。 |
| 1.3 | 投标供应商所投设备应是标准成熟产品。 |
| 1.4 | 投标文件中须列出机床的标准配置和随机标准附件，清单包含但并不仅限于以下： 各伺服电机、主轴、丝杠、轴承、刀库、冷却系统、电气系统、润滑系统等主要部件的品牌、规格、型号、数量、精度等级及产地等信息。 |
| 1.5 | 要求中所列工作台、刀库等机床附件、工具及相关资料均为每台份。 |
| 2 | 设备基本要求及主要规格参数： |
| 2.1 | 机床设计制造应符合国家相关标准。 |
| 2.2 | 机床所有零部件加工、装配成品质量符合产品图纸及相关技术要求，其安全标准符合GB15760《金属切削机床安全防护通用技术条件》的有关规定，其精度标准符合GB/T17421.1《机床检验通则 第1部分：在无负荷或精加工条件下机床的几何精度》、GB/T17421.2《机床检验通则 第2部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定》及GB/T18400《加工中心检验条件》的有关规定。 |
| 2.3 | 机床结构及主要规格参数： |
| 2.3.1 | 机床主体结构为十字型，整体式床身，立柱固定，主轴箱侧挂，旋转工作台走十字滑台。高宽型底座，大跨距多支撑高刚性设计。集成了机、电、光、液、信息等多种先进技术，融合模块化、现代化、数字化和人性化设计。 |
| 2.3.2 | 机床部件结合面精密刮研，以获得良好的刚性及稳定性。 |
| 2.3.3 | 主轴变速箱齿轮箱结构。 |
| 2.3.4 | 导轨采用滚柱式，适用于重型兼顾高精度、高速度切削。 |
| 2.3.5 | 机床工作台及行程： |
| 2.3.6 | 工作台面积≥1250×1250mm |
| 2.3.7 | X轴行程：≥1600mm |
| 2.3.8 | Y轴行程：≥1200mm |
| 2.3.9 | Z轴行程：≥1200mm |
| 2.3.10 | W轴行程：≥500mm |
| 2.3.11 | 工作台承重： |
| 2.3.12 | 工作台最大荷重重量：≥4000kg |
| 2.3.13 | ★位置测量系统：X.Y.Z.B轴全闭环系统，闭环轴采用高性能光棚尺,双层保护，提高精度。 |
| 2.3.14 | 主轴功率 ：≥15 KW |
| 2.4 | 最大转速：≥2500rpm |
| 2.4.1 | 输出扭矩：≥1373(30min) |
| 2.4.2 | 最大刀具数：≥40 |
| 2.4.3 | 刀柄形式：BT 50 |
| 2.5 | 最大刀具直径：110mm |
| 2.5.1 | 最长刀具：≥350mm |
| 2.5.2 | 最大刀重：≥20kg |
| 2.5.3 | 定位精度：X≤0.01mm Y≤0.01mm Z≤0.01mm |
| 2.5.4 | 重复精度：X≤0.008mm Y≤0.008mm Z≤0.008mm |
| 2.5.5 | 中心出水：≥20kg/min |
| 2.8.2 | 机床具有自动润滑系统，且采用高性能产品，能通过数控控制系统的控制面板反映润滑故障及报警。导轨、丝杠及其他运动副具有自动润滑系统，各润滑油管、液压油管接口全部采用公制或英制。 |
| 2.8.3 | 机床具有液压系统，且密封良好，工作可靠。 |
| 2.8.4 | 带有清洁风枪及水枪。 |
| 2.8.5 | 具有自动排屑系统和排屑小车。 |
| 2.8.6 | 带有机床操作和维修专用工具。 |
| 2.8.7 | 配置机床加工状态显示灯。 |
| 2.8.8 | 投标书中列出机床设计使用寿命、精度保持期、正常使用情况下无故障时间并保证在质保期内润滑油及冷却液无渗滴漏现象。 |
| 2.8.9 | 机床重量≥16T。 |
| 3 | 控制系统： |
| 3.1 | 数控系统：选用高性能的数控系统，需详细描述所选数控系统标准功能及选配功能。 |
| 3.1.1 | 控制系统最小指令单位0.001mm |
| 3.1.2 | 系统须具有，可控四轴联动，内存容量不少于2MB，数控系统具有直线、圆弧插补，刀具位置补偿，刀具半径补偿，间隙补偿，测量系统误差补偿和轮廓监控等功能，可进行螺纹切削，中文操作界面，具备控制系统原装手持操作单元。加工程序图形显示、刀路模拟功能；具有自动报警（液压、油压、过载等）及加工负载功能。 |
| 3.1.3 | G代码编程 |
| 3.1.4 | 开放控制器权限，开放TCP功能，能实现远程程序传输、数据采集和集中监控。 |
| 3.1.5 | 驱动系统：主轴、进给系统均采用数字交流伺服电机（提供电机型号、功率、制造厂商）。 |
| 3.1.6 | 数据传输方式：支持以太网、USB接口等 |
| 3.1.7 | 机床不允许安装GPS或者类似网络信号类定位装置。 |
| 4 | 设备工作条件： |
| 4.1 | 电源：380V±10%；50Hz±2 Hz；三相交流。要求有浪涌吸收器（安全规定）、断电、稳压、漏电保护功能，电源箱有照明及插座为220V。 |
| 4.2 | 独立密封电器柜，电器柜带有空调，有过载和短路保护，开关按钮、继电器等电气元件选用高性能产品，符合IP54安全标准。 |
| 4.3 | 环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤85%。 |
| 4.4 | 机床噪声等级符合国家标准。 |
| 4.5 | 压缩空气压力为≤6bar。厂房提供工业用压缩空气，如所投设备对压缩空气有特殊要求，需装配相关配套设施，投标时计入总价。 |
| 4.6 | 要求机床在上述工作环境下能长期稳定工作。 |
| 4.7 | 全封闭防护安全可靠，应符合GB15760-2004金属切削机床安全防护通用技术条件，无泄漏现象。 |
| 4.8 | 机床防护门配有电子安全锁定开关。 |
| 4.9 | 提供机床压缩空气压力和用电总功率，设备气源要有2级过滤器、增压装置，配备吹尘枪。 |
| 4.10 | 机床具有油雾收集装置，便于收集及生产现场管理；同时配置油水分离装置。 |
| 4.11 | 带有适合机床工作区宽度与高度的防滑工作踏板。 |
| 4.12 | 机床颜色以厂家标准色。 |
| 5 | 设备附件及零备件： |
| 5.1 | 提供易损件清单，随机提供机床标准配置的易损件。 |
| 5.2 | 推荐其他必要的机床附件和数控系统功能并提供单价，不计入投标总价。 |
| 5.3 | 提供铣刀刀柄5把，铣刀5把，须为高性能产品。 |
| 5.4 | ★设备提供 对刀仪 1台 包含3件转换套（HSK63/HSK100/BT40) |
| 6 | 提供必要的技术资料： |
| 6.1 | 设备安装及需提供的资料。 |
| 6.1.1 | 设备的安装及调试全部由中标供应商承担。 |
| 6.1.2 | 中标供应商应在合同签订后10日内提供设备安装条件图。 |
| 6.1.3 | 采购人或使用方按照中标供应商提供的设备基础及设备配套条件图等要求进行设备地基制作，并进行其他土建配合工作。 |
| 6.1.4 | 设备进厂前，中标供应商需进行周密安排，并提供设备安装调试方案、设备安装调试进度计划等资料，设备安装期间，应严格按此执行。 |
| 6.2 | 设备验收前提供以下必要的中文版技术资料： (按每台提供) |
| 6.2.1 | 设备操作说明书、设备维修说明书、基础图、机床总图、机械结构部件图（含轴承分布图，详细标注轴承规格型号）、电气、液压、气动原理图、PLC梯形图各1份。 |
| 6.2.2 | 数控系统的用户操作编程手册、系统参数手册、系统维护手册、报警信息手册各1份；并提供机床系统参数备份光盘或U盘各1份。 |
| 6.2.3 | 设备合格证、装箱清单、主要外购件清单及产品合格证、说明书各1份。 |
| 6.2.4 | 设备技术方案、设备安装调试方案、设备安装调试计划、设备安装调试记录、设备安装调试技术总结、培训资料等各1份。 |
| 6.2.5 | 提供产品出厂合格检验证书及出厂检验精度表各1份。 |
| 7 | 技术服务要求： |
| 7.1 | 中标供应商负责设备安装、调试、试运行，中标供应商应派技术专家等人员及自带专用工量具、激光干涉仪等到采购人或使用方现场安装、调试及试运行，所用检测工量具和激光干涉仪由中标供应商提供，采购人或使用方认可。设备连续运行24小时，一是检查有无跑、冒、滴漏，二是便于检测的精准。 |
| 7.2 | 设备验收合格后，机床质保期为1年，数控系统质保期2年，在质保期内免费提供零件及服务，并应及时有效。在货物保修期内，货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时到达现场维修，并可以在7天内提供替代样机支持。质保期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用，投标供应商须提供“质保期满后5年内每年维修用备品备件、易损件报价表”，具体原材料价格参照投标文件中“质保期满后5年内每年维修用备品备件、易损件报价表”执行，表中未注明的视为免费。 |
| 7.3 | 设备品牌在中国境内设有售后服务机构，当设备保修期满之后，中标供应商应保证提供长期服务。 |
| 8 | 机床的验收标准及验收程序： |
| 8.1 | 验收标准： |
| 8.1.1 | 机床几何精度按GB/T 17421-1或其他双方认定的标准执行。所用检测工量具由中标供应商提供，采购人或使用方认可。 |
| 8.1.2 | 机床位置精度按VDI/DGQ3441或其他双方认定的标准执行。所用检测工量具和激光干涉仪由中标供应商提供，采购人或使用方认可。 |
| 8.1.3 | 机床动态精度及表面粗糙度按用户或中标供应商提供的试切件图纸及零件实切进行验收。 |
| 8.2 | 验收程序： |
| 8.2.1 | 设备在中标供应商工厂制造、调试、自验收合格后通知采购人或使用方，经采购人或使用方确认后方可装箱发货。 |
| 8.2.2 | 设备到达现场后，进行现场开箱验收，确保所有设备的包装无破损，设备及零部件有良好的外观质量，并且无表面破损，挤伤或变形。 |
| 8.2.3 | 在采购人或使用方工厂安装调试完毕，检验合格后进行最终验收（含机床几何精度、机床位置精度和数控功能演示）并提供最终检测报告。 动态加工高温合金试件，所需工量刃具和夹具及加工程序由采购人或使用方提供。最终验收合格后双方签字确认。中标供应商负责再次在采购人或使用方现场对操作、维修人员进行培训，培训时间不少于10个工作日。直至操作、维修人员达到基本正常使用、维修该设备为止。 |
| 8.3 | 检验结果以最终验收为准。 |
| 9 | 其他商务要求： |
| 9.1 | 包装及运输 |
| 9.1.1 | 包装由投标供应商负责，确保设备在运输、装卸车、储存、就位过程中不被损坏或腐蚀，如有损坏或遗失，其责任由投标供应商承担。 |
| 9.1.2 | 运输方式：由投标供应商负责陆运或铁路运输，运费（含保险）应单独报价且计入总价之内。 |
| 9.2 | 安装调试 |
| 9.2.1 | 设备到达现场后进行开箱验收，要求所有设备的包装无破损，设备及零部件有良好的外观质量，并且无表面破损、挤伤或变形。开箱验收合格后签署开箱验收单。 |
| 9.2.2 | 采购人或使用方负责将水、电、风提供到厂房固定位置，投标供应商负责从该位置至设备之间各种线缆、管线的实施。 |
| 9.2.3 | 采购人或使用方负责按照投标供应商要求完成设备基础的制作，其他设备配套工程及相关手续的办理均由投标供应商负责实施。 |
| 9.2.4 | 基础施工完成后，双方对基础施工质量进行验收，签署基础验收报告。采购人或使用方只负责按照设备基础图施工到位，设备安装的精度指标由投标供应商负责打磨并达到设备安装要求。 |
| 9.2.5 | 设备就位时所需的汽车吊由投标供应商负责，费用由投标供应商承担。设备的安装和调试工作由投标供应商负责派出强大的工程技术人员队伍在采购人或使用方现场进行，设备安装、调试时所用的工具由投标供应商负责，采购人或使用方可进行协助。 |
| 9.2.6 | 安装调试中发现的任何设备问题和缺陷，均需在验收之前予以整改。 |
| 9.2.7 | 设备首次运行所需的油、液均由投标供应商负责提供。 |
| 9.3 | 终验收 |
| 9.3.1 | 设备验收前，投标供应商安排工程师在采购人或使用方设备安装现场进行现场培训，使用户达到独立使用、正确判断故障和熟练操作的程度。 |
| 9.3.2 | 设备终验收在采购人或使用方工厂进行，待安装、调试、培训完毕后，投标供应商按照技术协议及国家标准编制终验收大纲，经采购人或使用方审核确认后，设备连续运行24小时，检查有无跑、冒、滴漏，开始按照终验收大纲进行设备参数、配置、功能、精度、试样加工等内容验收工作。设备连续运行24小时，检查有无跑、冒、滴漏，开始检测的精准。 |
| 9.3.3 | 其中设备的位置精度需邀请有资质的第三方进行检测，并出具检测报告。 |
| 9.3.4 | 精度指标检测合格后进行试样加工验收，试样加工检测合格后，设备交予采购人或使用方进行试生产，试生产一个月内，设备运行正常，加工精度符合要求，且无质量问题。 |
| 9.3.5 | 以上验收工作均满足要求后，双方签署终验收报告。 |
| 9.3.6 | 若2次验收不能达到技术要求及由于投标供应商原因设备验收周期超过30天，则视为设备验收不合格。 |
| 9.3.7 | 投标供应商需在设备终验收前1个月内提供合同及技术协议要求的所有设备相关档案资料，否则采购人或使用方有权拒绝终验收，若由于资料原因导致验收延期，则按照逾期交货进行处罚。 |
| 9.4 | 其他条款 |
| 9.4.1 | 投标供应商在设备移交之前所有的安装工具、损耗等均由投标供应商承担。 |
| 9.4.2 | 按技术协议设备终验收不合格、不能正常交付使用的，投标供应商退还采购人或使用方所付设备款并承担合同总金额30%的违约赔偿金。 |
| 9.4.3 | 在质保期内，设备出现问题，投标供应商应及时进行修理，投标供应商应在7日内恢复设备正常运行，若由于投标供应商原因造成设备停产每超过7日（不足7日，按7日计算），则按合同总金额的3%承担违约赔偿责任，违约金不超过合同额的10%。 |
| 9.4.4 | 如双方对故障产生原因存在争议，由双方协商，确定第三方机构对设备故障原因进行判定（由此产生的费用由投标供应商承担），并以第三方出具的判定结果作为双方判定设备故障产生原因的唯一依据，并由责任方承担相关责任。 |
| 9.4.5 | 为用户提供终身技术咨询服务。 |
| 9.4.6 | 合同质保期满后，根据采购人或使用方的要求，投标供应商应以不高于标书优惠价格向采购人或使用方提供保证设备正常运行的所需要的全部备件及售后服务。 |
| 9.4.7 | 投标供应商投标时所提供的各项资质、材料，以及对投标条款的响应情况必须真实有效，如存在虚假信息等弄虚作假行为，除追究投标供应商的相关责任外，投标供应商退还采购人或使用方所付设备款并承担合同总金额30%的违约赔偿金。 |
| 9.4.8 | 合同有效期内，合同总价不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。 |
| 9.4.9 | 投标设备必须是全新设备（包括所有零部件、元器件和附件）。 |
| 9.4.10 | 投标供应商应保证，采购人或使用方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。 |
| 10 | 应对招标文件中的要求逐项对比，不论是否合格或偏离，都应列出对比的数据。投标供应商应对照该招标文件技术规格要求在技术规格响应/偏离表中逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标供应商必须提供所投设备的具体参数值。 |

2.7高性能动态信号测试分析系统

| 1.1 | 验收标准： |
| --- | --- |
| 1.1.1 | 以合同技术协议为验收标准，依照技术协议要求逐条验收 |
| 1.2 | 验收程序： |
| 1.2.1 | 设备在中标供应商工厂制造、调试、自验收合格后通知采购人或使用方，经采购人或使用方确认后方可装箱发货。 |
| 1.2.2 | 设备到达现场后，进行现场开箱验收，确保所有设备的包装无破损，设备及零部件有良好的外观质量，并且无表面破损，挤伤或变形。 |
| 1.2.3 | 在采购人或使用方工厂安装调试完毕，检验合格后进行最终验收并提供最终检测报告。 最终验收合格后双方签字确认。中标供应商负责再次在采购人或使用方现场对操作、维修人员进行培训，培训时间不少于2个工作日。直至操作、维修人员达到基本正常使用、维修该设备为止。 |
| 1.3 | 检验结果以最终验收为准。 |
| 2 | 其他商务要求： |
| 2.1 | 包装及运输 |
| 2.1.1 | 包装由投标供应商负责，确保设备在运输、装卸车、储存、就位过程中不被损坏或腐蚀，如有损坏或遗失，其责任由投标供应商承担。 |
| 2.1.2 | 运输方式：由投标供应商负责陆运或铁路运输，运费（含保险）应单独报价且计入总价之内。 |
| 2.2 | 安装调试 |
| 2.2.1 | 设备到达现场后进行开箱验收，要求所有设备的包装无破损，设备及零部件有良好的外观质量，并且无表面破损、挤伤或变形。开箱验收合格后签署开箱验收单。 |
| 2.2.2 | 采购人或使用方负责将水、电、风提供到厂房固定位置，投标供应商负责从该位置至设备之间各种线缆、管线的实施。 |
| 2.2.3 | 设备的安装和调试工作由投标供应商负责派出强大的工程技术人员队伍在采购人或使用方现场进行，设备安装、调试时所用的工具由投标供应商负责，采购人或使用方可进行协助。 |
| 2.2.4 | 安装调试中发现的任何设备问题和缺陷，均需在验收之前予以整改。 |
| 2.3 | 终验收 |
| 2.3.1 | 设备验收前，投标供应商安排工程师在采购人或使用方设备安装现场进行现场培训，使用户达到独立使用、正确判断故障和熟练操作的程度。 |
| 2.3.2 | 设备终验收在采购人或使用方工厂进行，待安装、调试、培训完毕后，投标供应商按照技术协议及国家标准编制终验收大纲，经采购人或使用方审核确认后，开始按照终验收大纲进行设备参数等内容验收工作。 |
| 2.3.3 | 设备需要出具检测报告。 |
| 2.3.4 | 精度指标检测合格后，设备交予采购人或使用方进行使用，且无质量问题。 |
| 2.3.5 | 以上验收工作均满足要求后，双方签署终验收报告。 |
| 2.3.6 | 若2次验收不能达到技术要求及由于投标供应商原因设备验收周期超过30天，则视为设备验收不合格。 |
| 2.3.7 | 投标供应商需在设备终验收前1个月内提供合同及技术协议要求的所有设备相关档案资料，否则采购人或使用方有权拒绝终验收，若由于资料原因导致验收延期，则按照逾期交货进行处罚。 |
| 3.4 | 其他条款 |
| 3.4.1 | 投标供应商在设备移交之前所有的安装工具、损耗等均由投标供应商承担。 |
| 3.4.2 | 按技术协议设备终验收不合格、不能正常交付使用的，投标供应商退还采购人或使用方所付设备款并承担合同总金额30%的违约赔偿金。 |
| 3.4.3 | 在质保期内，设备出现问题，投标供应商应及时进行修理，投标供应商应在7日内恢复设备正常运行，若由于投标供应商原因造成设备停产每超过7日（不足7日，按7日计算），则按合同总金额的3%承担违约赔偿责任，违约金不超过合同额的10%。 |
| 3.4.4 | 如双方对故障产生原因存在争议，由双方协商，确定第三方机构对设备故障原因进行判定（由此产生的费用由投标供应商承担），并以第三方出具的判定结果作为双方判定设备故障产生原因的唯一依据，并由责任方承担相关责任。 |
| 3.4.5 | 为用户提供终身技术咨询服务。 |
| 3.4.6 | 合同质保期满后，根据采购人或使用方的要求，投标供应商应以不高于标书优惠价格向采购人或使用方提供保证设备正常运行的所需要的全部备件及售后服务。 |
| 3.4.7 | 投标供应商投标时所提供的各项资质、材料，以及对投标条款的响应情况必须真实有效，如存在虚假信息等弄虚作假行为，除追究投标供应商的相关责任外，投标供应商退还采购人或使用方所付设备款并承担合同总金额30%的违约赔偿金。 |
| 3.4.8 | 合同有效期内，合同总价不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。 |
| 3.4.9 | 投标设备必须是全新设备（包括所有零部件、元器件和附件）。 |
| 3.4.10 | 投标供应商应保证，采购人或使用方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。 |
| 4 | 应对招标文件中的要求逐项对比，不论是否合格或偏离，都应列出对比的数据。投标供应商应对照该招标文件技术规格要求在技术规格响应/偏离表中逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标供应商必须提供所投设备的具体参数值。 |

2.8 1MW 耗功器

| 1 | 测试功能： |
| --- | --- |
| 1.1 | 负载测试：可加载额定值以内的任意组合档位功率，测量并显示被测设备稳态电压、电流、功率、运行时间等参数。 |
| 1.2 | 控制方式选择：可以选择本地或智能方式控制负载。 |
| 1.3 | 本地控制：负载配有本地控制面板，并划分出若干功率档位，可通过开关控制加减载控制和查看数据参数。 |
| 1.4 | 智能控制：通过电脑上的数据管理软件控制负载，实现所有测试功能，并对测试数据进行显示、记录和管理，生成各种曲线、图表、测试报告，并支持打印。 |
| 1.5 | 控制方式互锁：系统配有控制方式选择开关，选择任一种控制方式后，通过其余方式进行的操作无效，避免多重操作造成的冲突。 |
| 1.6 | 一键式加减载：无论采用手动开关或软件控制时，均可先设置好功率值，再启动总加载开关，负载才会按预设值加载，从而避免功率调整过程中造成负载波动。 |
| 1.7 | 本地仪表显示数据：通过本地测量仪表可显示电压、电流、功率、运行时间等参数。 |
| 2 | 软件功能： |
| 2.1 | 通讯方式：智能控制使用光电隔离的RS485通讯串口连接PC，抗干扰能力强，保证系统控制的稳定性。也可通过转换器实现各种通信协议的转换，使用USB或RS232端口通讯。 |
| 2.2 | 加载方式：手动加载或自动加载。 |
| 2.3 | 手动加载：输入功率，即按指定数值加载。 |
| 2.4 | 自动加载：测试时可设定多个加载阶段的功率与时长，并按预设顺序自动进行阶段测试。 |
| 2.5 | 并机测试（扩展功能）：当多台负载并机时，软件可进行并机测试，既可显示、记录各台负载的参数，也可显示、记录并机后的系统总参数。 |
| 2.6 | 实时参数：测试过程中，可通过软件实时显示电压、电流、功率、运行时间等主要参数。 |
| 2.7 | 安全监控：可通过软件指示灯，直观监控负载状态，异常停机保护时，提示停机原因。 |
| 2.8 | 数据采集间隔：数据最小储存间隔时间为1s。 |
| 2.9 | 数据保存与查询：测试数据可保存在软件中，并随时查询历史测试数据。 |
| 2.10 | 图形显示：可显示实时或历史测试数据，并支持打印为以下曲线、图形： 1）实时电压、电流、频率、功率曲线；2）电压曲线图；3）电流曲线图； 4）功率曲线图。 |
| 2.11 | 数据格式：图表、曲线可通过Word文档格式输出，检测数据可通过Excel表格格式输出，并支持打印。 |
| 3 | 保护功能 |
| 3.1 | 紧急停止：可手动一键强制卸载，急停锁定状态下不能加载。 |
| 3.2 | 短路保护：负载电路配有熔断器，可避免负载短路或电流过大时损坏设备。 |
| 3.3 | 过压保护：负载输入电压超过安全阈值时，自动卸载并声光报警。 |
| 3.4 | 温度保护：负载温度超过安全阈值时，自动卸载并声光报警。 |
| 3.5 | 风机联锁保护：未开启风机电源开关前，负载不能进行加载。 |
| 3.6 | 风机风量保护：散热风机的风量不足时，自动卸载并声光报警。 |
| 3.7 | 风机相序自动转换保护：当控制电源线未按正确相序连接时，三相风机也可按正常方向运转。 |
| 3.8 | 保护开关：部分保护功能配有开关，当误报或有特殊需要时，可临时关闭相应保护功能。 |
| 3.9 | 机箱接地保护：负载工作时为了避免机壳带电，使人发生触电危险，负载柜体设有专门接地保护端子。 |

2.9动平衡机

| 1 | 设备名称：卧式平衡机 |
| --- | --- |
| 2 | 数量：1台 |
| 3 | 报价币种，价格条件：人民币，交货地价 |
| 4 | 交货期：设备合同签字生效后3个月到厂。 |
| 5 | 设备用途及总体要求： |
| 5.1 | 适用于齿轮轴及其它转子类零件的平衡检测。 |
| 5.2 | 设备结构为卧式硬支撑卧式动平衡机，主要分为两部分：机械系统、测量控制系统。 |
| 5.2.1 | 机械系统包括：床身、可移动摆架（支撑架、轴向限位支架、安全架等）、传感器、皮带驱动装置（皮带涨紧和引导装置、皮带轮、驱动电机等）等 |
| 5.3 | 设备的制造及校验应满足国际标准ISO21940-21-2012。 |
| 5.4 | 测量单元的软、硬件配置及设备功能如下： |
| 5.5 | 带图形化显示的彩色显示屏 |
| 5.6 | 独立的薄膜按键,可直接执行所有重要的操作功能 |
| 5.7 | 按转子特性需要，可以通过对应时间平均值的计算来改善测量结果 |
| 5.8 | 速度测量精度，4位，测量值精确性+ 1 ‰ + 1 位， |
| 5.9 | 电子角度手动定位功能，转子特性定标功能，高速挠性转子测量 |
| 5.10 | 提供打印功能，可进行平衡记录的打印操作。 |
| 5.11 | 提供控制柜空调一个，功率不小于600W |
| 5.12 | 一个测量单元能够连接主机和辅机两台机器，无须每次插拔数据输入线缆。 |
| 5.13 | 驱动系统的规格及要求 |
| 5.13.1 | 驱动电机双向旋转。 |
| *5.13.2 | 主机交流驱动电机功率不低于15KW。 |
| *5.13.3 | 辅机交流驱动电机功率不低于3KW。 |
| 5.13.4 | 主机采用气动皮带涨紧装置 |
| 5.14 | 机器及控制柜颜色：按照用户要求； |
| 6 | 设备技术要求及主要规格参数： |
| *6.1 | 主机系统永久标定测量范围Wn2=280*106kg/min2 |
| *6.2 | 辅机系统永久标定测量范围Wn2=180*106kg/min2 |
| 6.3 | 主机提供定制轴向限位装置1套，投标提供详细图文说明。 |
| 6.4 | 主机提供反向支撑压紧工装1套，投标提供详细图文说明。 |
| 7 | 安装调试 |
| 7.1 | 配备必要的安装调试工具、地角螺栓、扳手及安装用电缆（20米）等。 |
| 7.2 | 甲方负责设备开箱、就位，乙方需要进行现场指导，乙方负责设备接线，调试，最终验收。 |
| 8 | 设备工作条件（指公司能够提供的技术条件）：电源AC380V，50Hz；压缩空气压力0.4~0.6MPa。 |
| 9 | 签订合同后需提供的技术资料 |
| 9.1 | 设备交付前应提前两个月提供卧式动平衡机地基设计方案图及施工技术条件 |
| 9.2 | 提供设备电气系统、机械结构设计原理图； |
| 9.3 | 提供设备使用手册（包括设备操作、维修、保养、安全使用等内容）； |
| 9.4 | 设备附件资料：设备外购件清单、外购件使用手册及合格证等相关资料； |
| 9.5 | 设备精度报告：设备出厂合格证，设备出厂精度检验报告等； |
| 9.6 | 设备安装验收完毕后，上述技术资料一套纸质版和一套电子版。 |
| 10 | 技术服务： |
| 10.1 | 服务应及时有效。卖方在收到用户故障信息后，要求24小时内响应，5个工作日内排除故障。 |
| 10.2 | 设备运输、装卸、安装和调试由乙方负责，安装调试质量由甲方验收。 |
| 10.3 | 设备运输、装卸、安装、调试、培训及技术服务费用等计入投标总价。 |
| 11 | 验收标准、验收程序和培训 |
| 11.1 | 验收标准：采用标准转子按ISO21940-21-2012进行测试及校验。 验收内容还包括：设备外观、功能、安全性、可靠性检测。 |
| 11.2 | 验收程序 |
| 11.2.1 | 预验收在乙方进行，包括对设备测量精度的验收和对设备功能的验收。出具检测报告。注: 采用标准转子按ISO21940-21-2012测试及校验。 |
| 11.2.2 | 终验收在甲方进行，转子由甲方提供并在甲方现场进行验收。 |
| 11.2.3 | 验收结果以最终验收为准，验收合格后双方签字生效。 |
| 11.3 | 培训内容应包括：编程、操作和机械维护、电子电器维护及故障排除等。 |
| 12 | 质保期服务 |
| 11.1 | 设备最终验收后，质量保修期整机为1年。 |
| 11.2 | 保修期过后，卖方能终身提供广泛优惠的技术支持及设备备件供应。 |
| 13 | 包装要求和运输方式 |
| 13.1 | 包装要求：装箱应用新的坚固的木箱或铁皮箱，适用于长途运输、防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适用于整体吊装。 |
| 13.2 | 运输方式：陆运。 |

- 摇篮式五轴加工中心、摆头式五轴加工中心：交钥匙验收要求

1.根据附件要求及图纸完成，高温合金叶轮产品加工2个，供货商需根据工件图纸提供：高温合金工件材料GH4738，以及相关的刀具，刀柄，软件，程序，技术人员服务，最终检查验收等。

2.最终用户进行产品验收，依据图纸验收不合格视为设备达不到产品加工要求，不予验收。

若验收不能达到技术要求及由于乙方原因，设备验收周期超过10天，则视为设备验收不合格。最终用户有权要求取消合同，设备退货，退还已支付款项，并对因此带来的损失进行赔偿。

3.机床精度指标检测合格后进行试样加工验收，试样加工检测合格后，设备交予甲方进行生产，试生产一个月内，设备运行正常，加工精度符合要求，且无质量问题。

以上验收工作均满足要求后，双方签署终验收报告。

- 附件1、叶轮工件图  450mm 叶轮

- 附件2、叶轮工件图 900mm 叶轮

- 成品保护责任

1.乙方应负责本项目竣工验收前所有半成品、成品的保护和存储工作，乙方需根据本项目特点制定具体的成品保护和存储方案，防止任何形式的损害发生，由此产生的费用均由乙方承担。

2.成品保护包括但不限于防水、防尘、防潮、防撞击、防变形、防盗、防恶意破坏等措施。

3.乙方还需保证作业场地内的卫生保洁、‌安全保卫工作，‌包括执行国家和当地政府关于安全、‌保卫、‌环保、‌治安、‌防火、‌防盗、‌防汛、‌防台风和文明施工的各项要求，‌费用由乙方承担。‌

4.若因乙方未能妥善保护导致成品损坏或其他损失，乙方应负责修复或赔偿相应的损失。

- 安全责任

乙方应对安装过程中安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因乙方原因造成安全、质量事故或成品损坏，乙方承担一切经济法律责任。在安装、搬运过程中由于乙方原因所造成的空间设施和地面破损应由乙方负责修复完整，恢复原样，费用由其自行承担。无论安装调试期间或质保过程中，乙方负责及时清理垃圾。

在合同期内由于乙方安装不当或产品质量问题引起的用电或其他安全责任事故由乙方负全责，与甲方无关。除自行承担相关经济责任外，甲方保留对乙方的经济追偿权。

- 履约保证金要求

（1）乙方应在合同签订前，按招标文件的约定向甲方提供相应的履约保证金（履约保证金金额为中标金额的10%）。

（2）履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。

（3）如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

（4）履约保证金退还时间、方式：履约保证金将在供货完毕并验收合格后退回。

（5）履约过程中乙方在交货期、质量标准、人员工资支付、将成交项目转包或分包给他人的、拒绝履行合同义务等方面发生的不履约或违背合同规定的责任和义务的行为，都可能导致甲方扣缴其部分乃至全部履约保证金。

- 违约责任

1.合同乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.因乙方原因造成本合同无法按时签订，视为乙方违约，甲方有权终止合同；乙方违约对甲方造成损失的，乙方还需另行支付相应的赔偿。

3.在签订本合同之后，乙方要求解除合同的，视为乙方违约，乙方违约对甲方造成损失的，需另行支付相应的赔偿。

4.乙方不能交付标的物（逾期超过十五天视为不能交付标的物），或交付标的物不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

5.若乙方逾期交付标的物，应在发货前与甲方及政府采购管理部门协商。如果甲方仍有需求，乙方应立即发货。此外，乙方需按每天2000元的标准支付逾期交货违约金，并承担由此给甲方造成的额外损失。

6.因乙方原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，甲方有权保留更换乙方的权利，并报相关行政主管部门处罚。

7.若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方保留更换乙方，给甲方造成的损失，还应承担赔偿责任。

8.在明确违约责任后，乙方应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

9.乙方员工或乙方雇用的其他人员在工作过程中遭受人身损害、财产损失，或乙方及其上述人员造成第三人人身损害或财产损失的，均由乙方自行承担相应的法律责任，甲方因此承担赔偿责任的，有权向乙方进行追偿。上述追偿金及其他因乙方违约而应支付的违约金、赔偿金等，甲方有权要求乙方全部承担。

10.违约金不足以支付守约方实际损失的，违约方应当赔偿守约方所有的实际损失。

11.本合同生效后，如果一方违约，违约方除了应当承担违约责任支付违约金外，还应当承担守约方向违约方主张权利所产生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、检测费、鉴定费。

- 不可抗力

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

3.由于乙方或不可抗力原因造成合同部分或全部暂停的，其费用由双方协商确定。

- 合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充。

- 转让和分包

采购合同的部分和全部都不得转让。

- 合同的解除

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（3）乙方转让部分或全部采购合同内容，甲方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

1.合同经甲乙双方代表签字并盖章后生效。

2.合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：（2）

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向甲方所在地法院提起诉讼。

- 生效及其他

1.本合同自双方盖章签字之日起生效，双方履行完合同职责、付清合同价款后，本合同终止。

2.当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前5个工作日通知对方；因违约变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责向对方赔偿因此造成的损失。

3.变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

4.知识产权：乙方保证甲方在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 下列文件为本合同不可分割部分

1.中标通知书；

2.乙方的投标文件；

3.乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

4.招标文件及其附件；

5.合同附件；

以上与本合同具有同等法律效力。

- 附则

1.合同份数：本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执贰份，见证方执壹份，具有同等法律效力。

2.本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3.本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、投标文件和招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4.合同附件：《采购清单》《廉洁协议书》《开标一览表》《明细报价表》《质保期满后5年内每年维修用备品备件、易损件报价表》《竣工验收》。

5.合同的终止：在本合同的服务期满和甲方对乙方费用的支付完成后终止本合同。

6.合同的修改：本合同内容的修改，只能以双方书面同意的方式进行。

7.本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》之规定解释。

以下无正文。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 经办人（签字）： | 经办人（签字）： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 签订日期：2026年【 】月【 】日 | 签订日期：2026年【 】月【 】日 |
| 见证方（盖章）： 日期：2026年【 】月【 】日 |  |

合同附件1：

廉洁协议书

项目名称：

项目地址：

委托人：

受托人：

为加强重点项目建设中的廉政建设，规范项目建设有关各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉洁协议。

第一条  委托人工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定。

（一）不准向受托人索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在受托人报销任何应由委托人或其工作人员个人支付的费用。

（二）不准参加受托人安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受受托人提供的通信工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受受托人为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得参与受托人承包本项目有关的服务、设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向受托人推荐分包单位或要求受托人购买项目协议规定以外的材料、设备和服务等。

（六）其他与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第二条  受托人应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关政策、法规，特别是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向委托人及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不准以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为委托人及其工作人员购置或提供通信工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

（五）其他有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第三条  委托人、受托人双方不得违反项目管理规章制度，不得为获取不正当利益，就项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益。

第四条  委托人、受托人双方发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向对方上级有关部门举报的权利。

第五条  委托人监督部门对委托人、受托人双方履行协议的情况进行监督，其职责是：

（一）严格依据国家法律法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对委托人、受托人双方遵纪守法情况进行监督检查；

（二）协助和指导委托人、受托人双方抓好廉政建设，对委托人、受托人双方工作人员有针对性地进行廉政教育。

第六条  违约责任

（一）委托人工作人员有违反本协议第一条、第三条行为的，委托人监督部门按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）受托人工作人员有违反本协议第二条、第三条行为的，委托人监督部门向上级或上级主管部门报告，建议对受托人予以一至二年内不得进入本市招标投标市场或被列入委托人单位合格供方黑名单等处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）受托人将部分辅助项目依法分包的，受托人与分包单位就协议的履行承担连带责任。

第七条  本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力，本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表签章并加盖双方单位公章后生效。

委托人（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

受托人（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

日期：年  月  日

合同附件2：

| 洛社镇政府采购合同履行验收报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 |  |  |  | 联系人： |  | 联系电话： |  |
| 中标单位 |  |  |  | 联系人： |  | 联系电话： |  |
| 采购项目 |  |  |  | 合同号 |  |  |  |
| 采购方式 |  |  |  | 标号 |  |  |  |
| 采购物品清单 | 名称 |  | 品牌 规格及技术、配置要求 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 验收情况 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目质保期 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位财务合同签收人：（签字盖章） |  |  |  |  | 发票号码： |  |  |
| 采购单位：（盖章） |  |  | 中标单位：（盖章） |  | 相关部门：（盖章） |  |  |
| 经办人： |  |  | 经办人： |  | 经办人： |  |  |
| 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |  |
| 备注：本《验收报告》一式四联，第一联中标单位留存，第二联采购单位留存，第三联财政支付部门留存，第四联相关部门留存。 |  |  |  |  |  |  |  |

五、 附件

投

标

文

件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

# （一）投标函（格式）：

投标函

致：无锡市惠山区洛社镇人民政府：

我方收到贵方项目编号JSZC-320206-LXZB-G2026-0020招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次涡轮动力公共技术服务平台二期（NICE500燃机加工及测试平台）采购项目（项目名称）     （包名称）采购项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市惠山区洛社镇人民政府在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

第一部分：资格文件、商务文件、报价文件

- 投标函（格式见附件）

- 证明文件：

  - 资格、资信证明文件

    - 关于资格的声明函（格式见附件）；

    - 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件并加盖公章或签电子公章（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照原件扫描件）；

    - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

    - 投标供应商法定代表人身份证原件扫描件（身份证应为正、反面）；

    - 投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

    - 投标供应商提供近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 投标供应商近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 投标供应商近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）扫描件并加盖公章或签电子公章；

    - 政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）；

    - 授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

    - 拟派项目负责人提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（2026年2月/3月/4月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；法定代表人担任项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

    - 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

    - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

    - 采购包一、包二、包四全部货物制造商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

    - 中标包优先顺序承诺函（格式见附件）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

（2）补充性文件

①《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）

②企业简介和经营情况说明；

③投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。其中第⑥、⑦、⑧项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确实无法提供的，可以不提供。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

- 开标一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

注：评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 偏离表（格式见附件）

- 企业类似业绩一览表（格式见附件）

- 投标供应商拟投入本项目人员一览表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

第二部分：技术标（其中：采购包一、包二为暗标）

1.设备配置

2.安装计划与进度保证措施

3.质量保障措施

4.各项关键、难点工作安排

5.安全风险预见及应对方案

6.培训方案

7.售后服务方案

- 我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行合同义务。

- 我方认为贵方有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由单位协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

开户银行：                          开户账号：

# （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0020

无锡市惠山区洛社镇人民政府：

我公司（单位）参加本次项目涡轮动力公共技术服务平台二期（NICE500燃机加工及测试平台）采购项目（项目名称）     （包名称）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目涡轮动力公共技术服务平台二期（NICE500燃机加工及测试平台）采购项目（项目名称）     （包名称）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：    年     月     日

# （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0020

无锡市惠山区洛社镇人民政府：

系中华人民共和国的合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目涡轮动力公共技术服务平台二期（NICE500燃机加工及测试平台）采购项目（项目名称）     （包名称）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：              性别：              电话：

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：    年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

| 被授权代表身份证复印件 （正面） |  | 被授权代表身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓    名：          性别：          年龄：          职务：

系                 的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

# （四）政府采购投标及履约承诺函（格式）：

政府采购投标及履约承诺函

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次涡轮动力公共技术服务平台二期（NICE500燃机加工及测试平台）采购项目（项目名称）     （包名称）进行投标。我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

8.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

10.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。

11.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

12.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

13.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

14.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

15.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

16.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

17.我单位承诺不非法转包、分包。

18.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

19.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________，传    真：__________________

代表姓名：_______________，职    务：__________________

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

# （五）开标一览表（格式）：

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：涡轮动力公共技术服务平台二期（NICE500燃机加工及测试平台）采购项目

项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0020

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 涡轮动力公共技术服务平台二期（NICE500燃机加工及测试平台）采购项目（项目名称） （包名称） | 元 |
| 总价（大写）： |  |

日期：   年   月   日

开标一览表附录

投标供应商名称（盖章）             采购项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0020

| 内容 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 项目名称及包名称 | 涡轮动力公共技术服务平台二期（NICE500燃机加工及测试平台）采购项目（项目名称） （包名称） |
| 项目负责人及证号、手机号 | 姓名： 证号： 手机号： |
| 交货期 |  |
| 误期违约金 |  |
| 质量要求 |  |
| 质量违约金 |  |
| 免费质保期 |  |

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

填写说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2.投标供应商在报价前应实地踏勘，充分了解现场内外的现状及相关资料，综合考虑进投标报价中。一旦成交，采购人不另行支付因工作量增加而产生的任何费用。

3.本项目为交钥匙项目，报价包括全部标的物（设计、制作等）、辅助材料、安装（含二次管线）、调试、仪器仪表的入厂检测、检测费，以及人工、运输（含二次倒运）、卸车、上位、仓储、保险、各种税费、劳保、备品备件、专利技术、检验费（第三方检测）、资料费、各种手续办理、验收费（含第三方验收）、整改及修复费用（若发生）、售后服务及质保期内服务费及政策性文件规定及风险等全部费用以及投标供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用，实际供货时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。

# （六）明细报价表（格式）：

明细报价表

投标供应商名称（盖章）                  采购项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0020

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号、技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：   年   月   日

注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（2）“明细报价表”中“合计”数额应当与“开标一览表”中“总价”数额一致。

（3）本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）投标人须认真填写本报价表，尤其注意拼品牌、规格型号的准确填写。

- （5）表格不够可自行延长。

质保期满后全生命周期内的维修用备品备件、易损件报价表

投标供应商名称（盖章） ：

项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2024-00

| 序号 | 备品备件名称 | 型号及规格 | 数量 | 单价（元） | 备注 （如外购请注明产地、制造商） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

# （七）投标供应商拟投入本项目人员一览表（格式）

投标供应商拟投入本项目人员一览表

投标供应商名称（盖章）           采购项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0020

| 拟在本项目担任职务 | 姓名 | 职称 | 证书号/身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |
| # **人员 |  |  |  |
| # **人员 |  |  |  |
| # …… |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

1.上表如需要自行延长。

2.上表内容须提供人员证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

项目负责人简历表

项目名称：涡轮动力公共技术服务平台二期（NICE500燃机加工及测试平台）采购项目

项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0020

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主 |  | 项目名称 |  |  |  | 合同金额 |  | 完成时间 |  |  | 备注 |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

1.上表如需要自行延长。

2.上表内容须提供人员身份证及证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

# （八）偏离表

商务条款偏离表

项目名称：涡轮动力公共技术服务平台二期（NICE500燃机加工及测试平台）采购项目

包名称：

项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0020

| 序号 | 招标文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件或响应内容所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |  |
| 2 | 质量要求 |  |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

说明：

1.“招标文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2.投标供应商应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对招标文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容。投标供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

3.参数性质栏目按招标文件有标注的“★”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

技术要求条款偏离表

项目名称：涡轮动力公共技术服务平台二期（NICE500燃机加工及测试平台）采购项目

包名称：

项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0020

| 序号 | 招标文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件或响应内容所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

说明：

1.“招标文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标供应商应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容。投标供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

2.参数性质栏目按招标文件有标注的“★”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

# （九）企业业绩一览表

企业业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料复印件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

# （十）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日

# （十一）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                           。

主要专业技术能力有：                   。

单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日

# （十二）（投标供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条规定，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。《中小企业声明函》所填货物制造商须为自行生产制造的实际生产企业，不得填报代加工、委托贴牌生产厂家；若填报代加工、委托贴牌生产厂家，将不享受中小企业扶持政策，并由供应商自行承担相应责任。

# （十三）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

# （十四）关于符合本国产品标准的声明函（格式）：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。   /   的中国境内生产的组件成本占比≥   /  3 。   /   的   /  4在中国境内生产。   /   的   /   5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。   /   的中国境内生产的组件成本占比≥   /   。   /   的   /   在中国境内生产。   /   的   /   在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期： 年 月 日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写

# （十五）节能环保产品清单及证明材料（如有）

节能产品报价表

项目编号：                   项目名称：                   投标供应商（公章）：

| 序号 | 在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 节能产品认证证书证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：      年    月    日

环境标志产品报价表

供应商名称：                               项目编号：

| 序号 | 在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 环境标志产品认证证书证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，环境标志产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：____________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：      年   月   日

# （十六）（投标供应商）投标单位情况表（格式）

投标单位情况表

单位名称：（公章）

| 投标供应商 |  |  |  | 项目名称及编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  | 成立日期 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户行 |  |  |  | 银行账号 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 联系方式 （手机号） | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

# （十七）中标包优先顺序承诺函（格式）

中标包优先顺序承诺函

致：无锡市惠山区洛社镇人民政府

（1）我公司充分理解本次采购的涡轮动力公共技术服务平台二期（NICE500燃机加工及测试平台）采购项目共分为四个包，投标供应商对四个包均可投标，但最多只能成交一个包的要求，将按照投标供应商承诺的中标包优先顺序确定中标包，并放弃对这方面有不明或误解的权利。

（2）如所有采购包经评审均为第一名时，按投标供应商承诺的优先顺序，选择排列于前的包中标，其余包无条件放弃中标权。放弃中标权的采购包按经评审排序名次顺延中标候选供应商。

| 中标优先顺序 | 包名称 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

注：投标供应商如参与本次项目的四个包投标，则四个包投标文件的中标包优先顺序承诺须相同，否则视为无效。

投标供应商（公章）：

法定代表人（或授权委托人）签名和盖章：

年    月    日

（十八）政府采购履约担保函（格式）

编号：

政府采购履约担保函

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于    年    月    日签订编号为          的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同的履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

（十九）技术方案

涡轮动力公共技术服务平台二期（NICE500燃机加工及测试平台）采购项目-包一：NICE500燃机加工平台（项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0020）

投

标

文

件

（技术标）

涡轮动力公共技术服务平台二期（NICE500燃机加工及测试平台）采购项目-包二：真空热处理炉（项目编号：JSZC-320206-LXZB-G2026-0020）

投

标

文

件

（技术标）

目录

1.设备配置

2.安装计划与进度保证措施

3.质量保障措施

4.各项关键、难点工作安排

5.安全风险预见及应对方案

6.培训方案

7.售后服务方案