招　标　文　件

项目名称：城市排水管网健康度AI研判项目

项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2026-0026

| 采 购 人： | 宿迁市住房和城乡建设局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 宿迁市公共资源交易中心 |

2026年05月22日

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  资格审查及评标方法	21

第四章  采购需求	24

第五章  合同文本	34

第六章  投标文件格式	40

第一章  投标邀请

受宿迁市住房和城乡建设局的委托，宿迁市公共资源交易中心就城市排水管网健康度AI研判项目(JSZC-321300-JZCG-G2026-0026)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

城市排水管网健康度AI研判项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年06月12日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2026-0026

2.项目名称：城市排水管网健康度AI研判项目

3.预算金额：204.87万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：204.87万元

5.采购需求（简介）：围绕“厂网一体”行业监管与人工智能辅助决策的总体要求，本项目面向主管部门排水行业管理职责，构建覆盖标准体系、数据治理、风险研判、监管闭环与辅助决策的一体化智慧监管能力。以全市排水业务标准统一为牵引，重点推进排水行业数据标准体系建设，统一数据目录、对象编码、指标口径、数据质量规则及共享交换接口，实现“厂—站—网—排口”等核心对象数据的可比、可管、可追溯，夯实城市排水“厂网一体”监管的数据底座，显著提升监管数据的完整性与可信度。详见采购需求内容。

6.合同履行期限：自合同签订之日起，6个月内完成开发、测试，进行项目初验；初验后，系统试运行3个月，进行项目终验，验收通过则出具验收报告（或验收单）。未通过验收，投标人须在5个工作日内调整完毕，试运行期相应延长。自终验合格之日起运维期2年。

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年06月12日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84363063。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名   称：宿迁市住房和城乡建设局

地   址：宿迁市宿城区洪泽湖路793号

联 系 人： 赵杰

联系方式：0527-84388007

2.采购代理机构信息

名    称：宿迁市公共资源交易中心

地  　址：宿迁市洪泽湖路889 号，便民方舟2号楼

联 系 人： 胡海洋

联系方式：0527-84396036

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第2种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1

6.1中小企业政策

本项目按第（2）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2采购本国产品的支持政策

6.2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.4 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.5 投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.6 评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6.3节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.3.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能产品、环境标志证书产品的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能产品、环境标志产品证书多的投标人为中标人。

6.4政府采购需求标准

6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.4.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后的招标文件），否则造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如投标文件制作工具内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括投标函、资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后四位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不得修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照规定参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家等组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7 异常低价投标审查

17.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.8比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.9推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足三家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效：

21.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

21.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

21.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

21.11不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.12不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.13不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.14不同投标人的投标文件相互混装；

21.15不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

## 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果公告，公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 / %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 / %提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑投标人对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。招标文件未规定的评标标准不得作为评标的依据。

四、评标标准

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 10.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*10。 注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 技术参数响应 | 30.00分 | 依据采购文件“第四章 采购需求”中的“三、主要服务内容及技术参数要求——A部分”所列内容（★项除外）进行评分，所投产品技术方案完全满足或优于采购文件技术参数要求的得 30分。“▲”为重点参数要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，共10项）不满足的扣1.5分；其余每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，“★”、“▲”项除外，共30项）负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：供应商针对本项评标内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 软件著作权 | 4.00分 | 供应商具有数据采集、在线学习、数据分析计算机软件著作权证书的，每提供一项得2分，最多4分。 注:1、提供相关证明材料电子件，否则不得分。 2、供应商提供的软件著作权如名称不一致，具有类似功能即可。 |
| 系统演示 | 8.00分 | 供应商根据“第四部分 采购需求-三、主要服务内容及技术参数要求—— B部分” 所列内容提供演示视音频（PPT 等静态图片方式演示不得分），演示时间原则上不超过15分钟。供应商应将演示视频上传在响应文件组成——“视频演示”中，单个视频压缩包不得超过50M，数量不限，所有视频压缩包总量不得超过300M，压缩包文件格式为zip格式，未按要求操作无法上传的，责任由供应商自负。以下每序号项演示内容全部符合要求的得2分，否则该序号项不得分，共计8分。未按要求上传的对应项不得分。 演示内容如下： 1、检测视频上传：实现CCTV检测视频统一归集、格式标准化及校验：搭建专用接口，兼容现有设备，关联管段基础信息；统一为H.265编码、1080P、30fps，命名规则为“项目编号-管段编号-CCTV-检测日期-检测人员”；提供自动转码、分段剪辑（≤30分钟）、位置标注；嵌入AI校验模型，对不合格数据自动标记告警。 2、缺陷识别：支持结构缺陷（6大类：裂缝、腐蚀、变形、脱节、错口、异物侵入）和功能缺陷（4大类：渗漏、堵塞、积泥、结垢）识别，每类预设识别阈值，自动匹配分级标准。 3、缺陷一张图：整合GIS与影像坐标，对接管道台账，通过帧坐标解析确定缺陷在管道内具体位置（距离起始端米数、时钟方位），GIS地图标注，支持导出GPS坐标格式报告。 4、人工校验：开发自动校验（交叉校验一致性、分级合理性，标红提醒）和手动修正功能（支持在线修改类型/分级/位置，记录留存）；自动记录识别日志。 |
| 企业业绩 | 12.00分 | 供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每有一个得3分，最高得12分。 注：1、提供合同电子件（主要内容清晰可见，含合同服务内容、合同金额、合同盖章页等）。2、一个单位分年度多次签订的合同，计入一个业绩；同一个项目，分两期或以上完成的，计入一个业绩。 |
| 项目组成员 | 11.00分 | 1、供应商拟派项目负责人（要求为1人）具有信息系统项目管理师或网络工程师或软件设计师证书，每有一个得2.5分，最高得5分。 2、供应商拟派项目团队其他成员（除项目负责人外）具有系统分析师、软件设计师、网络工程师、信息系统管理工程师、系统架构设计师证书的，每有一个得2分，最高得6分。 注：1.提供相关证书电子件和2026年2月（含）以来任意一个月供应商为其缴纳的社会保险证明电子件，证明以社保主管部门出具的为准，否则不得分；2.项目组其他成员（除项目负责人外）同一人具有多个证书或不同人具有同一证书的，不重复计分。 |
| 项目实施方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中“五、项目实施要求”，提供项目实施方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 系统安全和保密要求方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中“六、系统安全和保密要求”，提供系统安全和保密要求方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 数据更新方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中“七、数据更新要求”提供数据更新方案。优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 培训方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中“八、培训要求”，提供培训方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |
| 售后运维服务方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中“十、售后运维服务要求”，提供售后运维服务方案。优于采购需求的得5分；满足采购需求的得3分；其他情况不得分。 |

# 第四章  采购需求

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城市排水管网健康度AI研判项目 | 软件和信息技术服务业 |

二、项目概述

为贯彻落实国家及省市关于推进污水管网补短板、强化排水系统智慧化运维的部署要求，为中心城市排水管理体制改革，排水厂网统一管理打下良好基础。项目立足等破解传统排水管理排水运维监管标准不齐、响应滞后、厂网协同难等突出问题，旨在构建“AI+排水”一体化智能监管及辅助决策体系，实现对管网运行风险、内涝隐患的统一监管、精准研判与主动防控，全面提升宿迁市排水系统系统化、智慧化管理水平与城市水环境治理成效。

## 三、主要服务内容及技术参数要求

### 本项目服务内容主要为排水监管高质量数据集建设、管道缺陷及风险智能评估应用、“厂—站—网”一体化AI研判应用、排水智能体搭建和系统对接，具体要求如下：

A 部分

| 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 排水监管高质量数据集建设 | 1、明确“监测—预警—处置—评估”全链条数据要素清单；按全周期梳理已有工程，覆盖资产全生命周期、运维工单闭环、投资决策与绩效核算；建立四大类核心数据对象（厂-站-网-排口-排水户、事件/工单、水量水质、设施资产）；制定统一编码规则与字段定义；构建数据质量校验规则引擎，实现实时自动校验、异常预警、标记、推送与归档。 |
|  | 2、建立三级数据资源目录，系统梳理数据资源体系；建立排水管理标注样本体系。 |
|  | 3、采用闭环迭代机制：候选事件识别（规则/弱监督）→人工复核→标准化封装（JSON/TFRecord，含时序数据、标签、元数据）→入库质检→模型训练→效果评估→反馈优化，形成“识别-标注-应用-评估-优化”闭环。 |
| 管道缺陷及风险智能评估应用 | ▲4、优化视觉算法模型：调整目标框尺寸与数量提升小缺陷灵敏度；改进特征提取网络增加注意力机制，适配模糊、逆光等场景；融合级联算法提升识别准确性；缺陷识别性能要求：管道缺陷智能识别算法兼顾目标检测与实例分割任务要求，准确率不低于85%，智能识别的速度不低于60fps；实现“识别-分级”一体化：提取裂缝宽度、腐蚀面积等指标，划分为一级（轻微）、二级（中度）、三级（严重），自动赋予等级分值并同步至报告。 |
|  | 5、改造CCTV设备或车辆，部署轻量化AI芯片，运行剪枝量化小模型进行实时初筛和报警，仅上传异常片段和关键特征至云端复核，减少带宽需求。 |
|  | ▲6、筛选四大类指标（管网自身状态、运行状态、环境关联、管理维护），每个指标设置分级标准及权重（参考本地生命线数据）。 |
|  | 7、结合本地历史数据和隐患案例训练、验证、优化；支持动态迭代，根据管网改造、养护效果、降雨规律持续调整参数。 |
|  | 8、实时调用动态和静态数据，代入模型计算各管段、检查井、泵站风险等级；支持按区域/类型/等级筛选查看，实时更新风险并展示发展趋势（上升/下降/稳定），预判触发时间和范围。 |
|  | 9、根据风险评估结果自动划分为四级：一级（红色）立即应急；二级（橙色）1小时内处置；三级（黄色）2-4小时排查；四级（蓝色）加强巡检；支持预警阈值手动调整。 |
|  | ▲10、结合风险等级、类型自动生成处置建议，匹配操作流程、技术标准、人员配置；一二级推送紧急建议，三四级推送常规建议；支持手动调整并留存记录，可与养护模块联动生成任务。 |
|  | 11、支持多渠道推送（平台消息、短信、公众号、APP），自定义范围；内容含等级、位置、类型、影响范围、应急建议；支持预警确认反馈；自动生成日报、周报、月报，包含管网运行整体状态、风险等级分布、隐患处置情况、风险变化趋势等。 |
|  | 12、整合GIS与影像坐标，对接管道台账，通过帧坐标解析确定缺陷在管道内具体位置（距离起始端米数、时钟方位），GIS地图标注，支持导出GPS坐标格式报告。 |
|  | 13、按风险等级设置分级预警阈值，采用声音、弹窗、短信等方式精准推送至相关部门；极高、高风险预警同步关联应急处置指引，明确责任分工和应急措施。 |
| “厂—站—网”一体化AI研判应用 | 14、实现厂网多源数据无缝联动，打破管网、泵站与污水处理厂间数据壁垒，完成全环节数据整合、清洗、标准化及统一管理。 |
|  | 15、开发多源动态数据接入接口，采集管网运行、缺陷健康、气象预警、厂站运行、周边环境等各类核心数据，支持数据异常自动报警；建立数据清洗与质控体系，实现数据异常自动识别、修复及标准化处理。 |
|  | 16、构建宿迁本地排水知识库；实现多类数据安全存储及多条件组合查询；支持边缘计算与“云边端”协同探索后的数据对接。 |
|  | ▲17、基于流量、流速、液位数据，结合模型与提示学习，自动评估管网运行状态（正常、拥堵、过载、潜在堵塞），输出评分与报告，明确薄弱环节。 |
|  | ▲18、通过提示学习优化大模型异常识别，设定场景化预警规则（液位超标、流量突变、流速异常），自动识别异常类型（堵塞、溢流、破损、偷排），推送预警信息（含位置、类型、范围），预判发展趋势。 |
|  | 19、大模型性能要求：首字响应（TTFT）＜10s,完整任务完成＜120s，复杂任务闭环成功率＞70%，事实性错误率＜10%，支持10+并发。 |
|  | 20、结合管网流量与污水厂进水负荷，通过大模型分析匹配度；超负荷时自动预警并提出调控建议（调整泵站启停、分流），低负荷时优化泵站运行减少能耗。 |
|  | 21、在溢流、污染超标、设备故障时，大模型结合应急处置模型分析影响范围，输出协同处置方案（封堵、泵站调控、工艺调整），指导各环节协同处置。 |
|  | ▲22、外水入侵分析，识别雨水混接、河水渗入等外水入侵类型与时空分布，定位高风险范围；关联上游排水户与档案辅助判定违规接入；输出外水入侵报警，支撑精准改造。 |
|  | 23、污染超标溯源分析，在进水超标或管网水质异常时，快速定位超标点位，结合历史监测和巡检数据，分析污染来源（工业偷排、生活污水乱排等），追溯传播路径，推送溯源报告与排查建议。 |
|  | 24、管网溢流/堵塞溯源分析，在溢流或堵塞时，基于GIS及液位/流量异常数据，快速定位范围，大模型分析原因（淤积、异物堵塞、超负荷），追溯源头，生成可视化路径，指导排查。 |
|  | 25、管道故障溯源排查模型，针对堵塞、破损、入渗等故障，结合运行数据和GIS信息，构建AI溯源模型，快速定位故障段落，分析原因，在GIS地图上标注排查重点区域和顺序。 |
|  | 26、实时跟踪排查人员轨迹，支持定位和轨迹记录。 |
|  | 27、支持排查结果录入（文字、照片、视频），实现过程可追溯、可核查；建立异常问题溯源档案，记录溯源过程、处置结果、复盘总结。 |
|  | 28、支持档案查询、检索、更新，为后续溯源提供经验支撑。 |
|  | 29、整合多源降雨数据，通过大模型清洗、去噪、补全，实时统计雨量、强度、时长，识别强降雨核心区域和峰值时段，生成雨情报表，发出预警信号。 |
|  | 30、基于历史与实时数据，利用大模型进行短期（1-6h）和中期（6-24h）降雨趋势预测，推演不同情景下的覆盖范围和强度，预判内涝时间、区域及程度；通过大模型生成极端降雨、突发降雨等典型情景，结合数据驱动耦合模型进行综合分析，支撑积水点预判和调度预演。 |
|  | 31、整合泵站、闸门、管网、蓄水池运行数据，通过大模型异常识别（故障、卡阻、拥堵），结合模型判断运行状态及是否达到承载上限。 |
|  | 32、结合数据驱动模型与历史数据，评估区域整体承载能力和单点排水能力，明确瓶颈区域和设施，生成评估报告；基于设施状态和排水能力，利用大模型给出不同调度策略的排水效果建议，分析对积水消退的影响，筛选最优方案。 |
|  | 33、整合管网、排水设施数据，结合大模型分析监控视频、市民上报、传感器，识别潜在和已积水点，标注位置、范围、深度、等级，可视化展示，支持详情查询；针对积水点，结合管网、地形、排水设施数据，通过模型融合分析核心原因（堵塞、能力不足、低洼、顶托等），生成溯源报告。 |
|  | 34、基于积水点位置、深度，利用大模型结合建筑、重要设施数据，分析对设施的影响范围，划分影响等级，明确调度优先级；根据实时雨情和管网运行状态，动态复盘更新积水隐患点位，调整风险等级与预判结果，确保时效性。 |
|  | 35、结合数据驱动与大模型融合分析结果，自动生成个性化调度方案（泵站运行、闸门调控、车辆人员调度、积水处置、避难场所启用等），贴合本地防汛流程与分工。 |
|  | 36、通过系统弹窗、短信、APP等方式精准推送至相关单位与负责人，明确决策要求、责任分工、执行时限，确保快速接收和执行。 |
| 排水智能体搭建 | ▲37、基于进水COD、BOD浓度及管网液位流量，识别低浓度片区；利用降雨-浓度响应、夜间最小流量、同位素溯源等技术定位入渗和混接源头；生成修复优先级，推荐工程措施，跟踪效果形成“诊断-治理-验证”闭环,形成支持对话的智能体。 |
|  | ▲38、支持内涝防控方案编制与推演，融合气象、雨情、下垫面等数据，构建降雨-径流动态推演；基于管网监测，结合水动力和深度学习模型，预测未来2-6小时积水深度和范围，生成“一点一策”应急预案，推荐泵站预排、闸门调度、移动泵车部署等，模拟效果并沉淀样本库，形成支持对话的智能体。 |
|  | ▲39、预测溢流事件概率、时间、位置及污染负荷；计算厂-网-河联合调度策略，优化运行负荷、泵站启停、调蓄设施启用，削减溢流频次和污染量；溢流后追踪污染扩散路径，评估水质影响；评估长期工程措施效果，形成支持对话的智能体。 |
|  | ▲40、整合CCTV、声纳、激光、液位等多源数据，识别结构性和功能性缺陷；计算健康指数和风险等级；推荐非开挖或开挖修复方案，生成材料清单和工期；预测管道剩余寿命；修复后对比评估质量,形成支持对话的智能体。 |
| 系统对接 | ★与市住建局内涝平台对接，实现数据双向同步；与西南片区智慧水务平台对接，实现台运行数据、风险评估结果、运维记录等实时同步至该平台；与市级城市生命线综合管控平台对接，建立深度联动、双向赋能的核心关系；市级公共数据平台对接，实现跨部门数据对接，同时预留与其他系统对接接口。 |

B部分：

| 检测视频上传 | 1实现CCTV检测视频统一归集、格式标准化及校验：搭建专用接口，兼容现有设备，关联管段基础信息；统一为H.265编码、1080P、30fps，命名规则为“项目编号-管段编号-CCTV-检测日期-检测人员”；提供自动转码、分段剪辑（≤30分钟）、位置标注；嵌入AI校验模型，对不合格数据自动标记告警。 |
| --- | --- |
| 缺陷识别 | 2、支持结构缺陷（6大类：裂缝、腐蚀、变形、脱节、错口、异物侵入）和功能缺陷（4大类：渗漏、堵塞、积泥、结垢）识别，每类预设识别阈值，自动匹配分级标准。 |
| 缺陷一张图 | 3、整合GIS与影像坐标，对接管道台账，通过帧坐标解析确定缺陷在管道内具体位置（距离起始端米数、时钟方位），GIS地图标注，支持导出GPS坐标格式报告。 |
| 人工校验 | 4、开发自动校验（交叉校验一致性、分级合理性，标红提醒）和手动修正功能（支持在线修改类型/分级/位置，记录留存）；自动记录识别日志。 |

## 四、商务要求

### （一）实施的时间（期限）要求

合同履行期限：自合同签订之日起，6个月内完成开发、测试，进行项目初验；初验后，系统试运行3个月，进行项目终验，验收通过则出具验收报告（或验收单）。未通过验收，投标人须在5个工作日内调整完毕，试运行期相应延长。自终验合格之日起运维期2年。

### （二）付款方式

（1）合同签订且在收到投标人发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价款的10%作为预付款；

（2）项目通过采购人组织的初验，初验合格后，在收到投标人发票后10个工作日内，支付至合同总价的50%；

（3）项目试运行3个月，通过终验合格后，在收到投标人发票后10个工作日内，支付至合同总价的90%；

（4）运维期满，在收到投标人发票后10个工作日内，支付至合同总价的100%；

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。

### （三）人员要求

本项目须成立总人数不少于7人的项目团队，其中包含：项目负责人、项目组其他成员和驻场运维人员。供应商一经中标，项目负责人不得随意更换，如有特殊原因需更换，须提前10天通知，经采购人同意后，方可更换。具体要求如下：

1、项目负责人1名：负责全面统筹项目进度、质量与资源协调，熟悉政务云网络架构与网络环境，具有丰富的同类信息系统项目管理经验，了解软件开发全生命周期管理流程。

2、项目组其他成员（除项目负责人外）：不少于6人，掌握各专项技术领域的相关基础知识，具备需求调调研整理、应用开发等相应能力。

## 五、项目实施要求

1、实施进度计划：实施进度计划是对软件开发过程的任务、时间和资源的规划安排，主要阶段分为需求分析阶段、设计阶段、开发阶段、测试阶段、部署与维护阶段等，该计划的关键作用主要是指导项目推进、便于资源协调、利于风险管理。

2、实施步骤：明确项目目标，包括软件的功能、性能等方面的期望，组建项目团队，进行初步的可行性研究。需求分析与利益相关者（如客户、用户）沟通，收集详细的软件功能、用户界面、数据处理等需求。分析和整理需求，形成需求规格说明书，为后续开发提供清晰的依据。软件设计阶段根据需求进行总体架构设计，确定软件的模块划分、层次结构和接口关系。进行详细设计，包括数据库设计、算法设计、界面设计等。最后进行编码实现、软件测试、部署上线根据用户反馈和业务变化，对软件进行功能升级和优化。

3、项目建设需满足国家对政务系统信息化建设网络安全管理基于AI大模型的网络安全服务要求。

4、项目服务期内，中标人须主动履行系统版本更新升级义务。严禁以任何形式故意停止版本更新。

5、质量保障要求

投标人需提交项目质量计划，项目质量计划要求：

（1）明确项目质量目标、质量标准；确定项目遵循的标准、规范及模版，遵守项目管理组的相关要求。项目若使用其它的标准和规范，应该在质量保证计划中说明。

（2）制定项目质量管理制度，明确项目质量管理工作流程及质量问题的发现、解决方法。

（3）明确质量管理工作方法和工具、管理内容；明确影响质量的控制节点，以及如何检查、控制。

6、风险管理与控制要求

（1）甲方要求在各个阶段开展工作的过程中，投标人须在实施过程中列明风险识别清单、风险分析结论及可执行的防控措施，对技术、进度、资源、合规等各类风险提前预判、有效处置，确保项目稳定推进，避免对甲方业务开展、实施工期及项目预算造成不利影响。

（2）供应商需配合采购人做好上线前的安全测试工作，包含但不限于商用密码应用安全性评估、算法模型登记备案等工作，直至系统符合相关标准及要求。

（3）项目完成后，中标人应对该项目所涉及的需求分析、设计开发、测试、试运行、验收等各阶段工作文档按采购人质量、数量、提供方式、提供时间等要求进行整理，提交采购人归档。

## 六、系统安全和保密要求

1、安全审查和保密要求。建立一整套完备的安全性策略体系，通过设计统一的人员和权限管理功能，建立数据备份措施与制度，实行“运行日志制度”等，投标人必须对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密，确保数据安全性、准确性与可靠性。提供涉密数据管理和网络安全等方面的建设方案，需包括数据脱敏脱密、网络安全、传输安全、数据库管理等方面的措施。该系统建设符合互联网协议第六版（IPv6）的技术要求。

基于本项目研发的源代码所有权归双方共同所有，包括但不限于系统架构、基础代码、数据库设计、功能模块、服务方案等，项目终验合格后30天内向采购人移交。在本项目范围内采购人有权对服务成果进行使用、更新、维护及必要的二次开发，未经采购人书面许可，中标方不得将服务成果转让、许可给第三方使用。

未经采购人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目具体实施内容，否则投标人将承担由此引发的一切法律责任。数据安全风险评估由投标人负责。

2、投标人有义务将维保工作做好，并做好无条件交接。

3、按照采购人的要求提供完整的技术文档，包括采用的开发工具、操作系统、数据库平台等技术指标。提供的网络软件、平台软件、开发工具及应用技术、工具软件等应使用合法、正版软件。

4、信息系统的设计、部署、实施等活动须满足《计算机网络安全管理办法》《计算机信息系统安全保护条例》等相关法律法规的要求并承担相应网络安全责任。该系统应符合三级等保要求。如因软件设计缺陷、部署或运维规范问题导致了采购人遭受黑客攻击、数据泄露、数据丢失、业务系统中断等网络安全事件，投标人需对此类事件负责并承担由此造成的经济损失，承担的赔付金额不低于损失金额。

5、当采购人或第三方等保测评机构通过漏扫、渗透或其他核验方式发现系统在架构、配置、功能、环境等方面存在安全漏洞时，投标人应在24小时之内配合完成修复工作。

6、系统内的资料不能因软件的故障而丢失，不能在未经授权的情况下被设立、修改和拷贝；软件设计要有定时自动的数据备份功能，手动/自动的恢复机制。

7、该系统部署在宿迁市政务云平台，投标人需服从《宿迁市政务云管理暂行办法》、《关于建立健全政务数据共享运行机制加快推进数据有序共享的实施方案》等文件要求。

8.必须使用已备案的国产操作系统、数据库、大模型及算法。未经甲方允许，严谨私自留存、传播、下载相关数据。

## 七、数据更新要求

为保障网络安全人工智能大模型智能体7×24小时高效、稳定运行，确保“精准降噪”与“态势监测分析”两大核心应用场景的研判准确性，本项目对各类输入数据集提出分类更新与同步要求。

1、输入数据主要为宿迁市市级重点防护对象（主要包含全市党政机关以及重点企事业单位）的相关网络安全业务数据。主要包含：

（1）网络资产数据，包含宿迁市市级重点防护对象的公网。需明确IP资产的归属单位、所属行业、主要业务系统及软硬件等基础标签，作为大模型进行攻击目标映射、受害者画像与威胁事件关联的静态研判基线数据。

（2）网络安全威胁告警，汇聚近一年内网络侧安全告警，重点覆盖恶意程序感染、远控木马外连、漏洞利用及僵尸网络通信等类型。数据须包含时间戳、五元组信息、威胁类别、危险等级等，作为智能体威胁降噪与风险研判的核心输入。

（3）数据安全威胁告警，汇总重点防护对象的数据安全告警。包括敏感数据异常外泄、大流量跨网传输、数据库高频爆破等行为。需具备告警时间、涉事IP、异常流向及特征明细，辅助智能体跨源交叉印证数据窃取或破坏等实质性高危事件。

（4）通报事件，汇总经核实定性的历史安全通报事件。须包含受害IP、确定的攻击手段及核心恶意IOC。此类高置信度数据作为智能体对齐学习的基准样本，用于指导大模型构建威胁研判逻辑与精准反推降噪特征。

（5）探针日志数据，接入重点防护对象的安全探针原始日志。详细记录通信会话、域名解析以及相关告警日志。作为海量底层数据，提供微观行为上下文，支撑智能体开展初级误报清洗、海量告警聚类、跨源关联印证与攻击链路还原。

2、针对时效性要求极高的网络安全威胁告警、数据安全威胁告警以及探针日志数据，需采用高并发的实时流式传输以及增量拉取机制进行更新，确保大模型智能体能够第一时间捕获并处理海量异构安全事件，满足业务对动态威胁即时监测与自动化清洗的时效要求。

3、针对更新频率相对较低但在研判中作为重要基线的网络资产数据和通报事件，需支持定时全量更新与自动化增量同步相结合的机制。当属地重点防护对象的IP资产发生变更，或产生了新的已研判通报事件时，相关数据须在规定周期内（根据业务需要，另行约定）自动同步至大模型智能体，以确保学习样本的准确度。

## 八．培训要求

（1）中标人提供周全的培训计划、培训目标、培训内容、培训方法和培训师资。

（2）培训方式采取线上+线下，确保采购单位对系统操作的熟悉性，能够全面熟练掌握软件运行、检查、维护等工作，确保日常工作的顺利完成。

（3）培训讲师不少于1人，且需具有相关专业资格和实际工作经验、参加过本项目开发的专家或技术人员。

（4）投标人应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

（5）所有培训所涉及的所有费用包含在本次报价中，不得另行向采购单位收取。

## 九、验收流程与标准

所提供项目服务质量必须符合国家相关标准且必须满足本次采购的要求，如有不合格，造成的损失和后果由中标人负全责。符合项目验收标准后，采购人根据技术要求，组织验收并出具验收书。本项目验收工作由包括采购人、评审专家和用户体系代表等在内的项目验收小组来完成，具体成员和组织形式由采购人确定。验收标准以采购文件文件、投标文件等为依据，中标人提供项目验收相关材料，包括：合同；用户需求说明书；概要设计说明书；数据及数据库设计要求说明书；详细设计说明书；用户手册；组织系统培训会；系统接口规范；软件源代码。

### （一）基础软件部署和需求确认

中标人应在采购人规定的时限内在采购人指定的环境完成基础软件部署工作。中标人向采购人提出基础软件部署完成确认申请，由采购人进行确认。待确认通过，即为完成基础软件部署。

中标人应在采购人规定的时限内完成需求确认工作。中标人向采购人提交《需求规格说明书》，由采购人审核，审核通过即为完成需求确认。

### （二）初验验收

初验验收内容为软件、文档和数据。

中标人根据项目完成情况向采购人提出书面初验验收申请，并提交系统详细建设方案、变更清单、自测测试报告（包含功能与性能），自测测试用例。

软件部分中标人应先完成自测，自测完成后需提交采购人组织项目初验。采购人应在收到中标人提交的验收申请后，在满足合同约定验收条件情况下，5个工作日内组织验收。采购人盖章后通过初验。

### （三）终验验收

项目初验完成后，系统上线试运行3个月后，采购人组织进行终验。试运行期间未出现故障或问题，或故障问题已排除的，由中标人提出终验申请，采购人应在收到中标人提交的终验申请后5个工作日内组织验收。

采购人依据合同约定，组织终验，验收通过后，采购人应向中标人开具终验验收报告（盖章）。

## 十、售后运维服务要求

（一）投标人自项目终验合格之日起，提供售后服务，期限为2年（包含在本次报价中），服务期内，确保系统持续稳定运行。

（二）服务期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由中标人负责系统恢复。平台需要7×24小时不停机运行，故障响应时间≤2小时，技术人员到场时间≤20分钟。

（三）应急响应要求。投标人应建立7×24小时应急响应机制，配备专职安全运维团队，系统运行异常时，在接到采购人通知后，须全力协助采购人，使系统尽快恢复正常。投标人必须提供7×24小时的响应服务，确保接到告警后15分钟内响应、2小时内抵达现场；因系统环境部署在电子政务外网，不接受远程运维服务，现场响应时间不得高于10分钟，及时解决故障或启用应急措施保证系统正常运行。制定覆盖网络攻击、数据泄露、服务中断等场景的分级应急预案，并每季度开展一次实战化演练；所有应急操作须全程留痕，处置完成后48小时内提交详尽分析报告及加固方案。所有应急处置过程应符合《GB/T 20986-2007 信息安全事件分类分级指南》标准，事件定级、上报与闭环管理须严格遵循网络安全主管部门及政务云主管部门最新监管要求。开发过程中，在遇到技术难题或突发风险时，须立即启动内部协同机制，同步通报采购人并提供可行性解决方案；试运行阶段须每周提交系统运行报告，涵盖性能指标、异常日志、安全告警及优化建议。

（四）驻场运维人员：运维期内提供2名驻场技术人员在采购人指定地点服务，要求驻场运维技术人员具有本科学历,并具备1年以上相关的软件开发经验。

（五）项目建设期间中标人应严格遵守安全管理制度，因没有遵守安全管理制度要求所发生的一切安全事故均由中标人负责，采购人不承担任何责任。

（六）运维期间内每年提供一次项目使用绩效自评价报告。

# 第五章  合同格式及条款（草案）

政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：城市排水管网健康度AI研判项目

项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2026-0026

分包编号：JSZC-321300-JZCG-G2026-0026

甲方（全称）：宿迁市住房和城乡建设局

乙方（全称）：

签订时间：2026年      月        日

甲方（全称）：宿迁市住房和城乡建设局 （采购人）

乙方（全称）：                                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：。

## 一、合同内容

（一）标的名称：城市排水管网健康度AI研判项目

（二）标的质量：合格

（三）标的数量（规模）：详见合同清单

（四）履行时间（期限）：

（五）履行地点：采购人指定地点

（六）人员要求：

本项目须成立项目团队，其中包含：项目负责人和项目组其他成员。供应商一经中标，项目负责人不得随意更换，如有特殊原因需更换，须提前10天通知，经采购人同意后，方可更换。具体要求如下：

项目负责人1名：负责全面统筹项目进度、质量与资源协调，熟悉政务云网络架构与网络环境，具有丰富的同类信息系统项目管理经验，了解软件开发全生命周期管理流程。

项目组其他成员（除项目负责人外）：不少于6人，掌握各专项技术领域的相关基础知识，具备需求调调研整理、应用开发等相应能力。

2、执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责；遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

## 二、合同金额

（一）本合同金额为（大写）：____________________________________元（_______________元）人民币或其他币种。

（二）合同清单

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

## 三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

## 五、产权担保

5.1乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

## 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

## 八、合同款项支付

付款方式：（1）合同签订且在收到投标人发票后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价款的10%作为预付款；

（2）项目通过采购人组织的初验，初验合格后，在收到投标人发票后10个工作日内，支付至合同总价的50%；

（3）项目试运行3个月，通过终验合格后，在收到投标人发票后10个工作日内，支付至合同总价的90%；

（4）运维期满，在收到投标人发票后10个工作日内，支付至合同总价的100%；

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

## 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十、项目验收

所提供项目服务质量必须符合国家相关标准且必须满足本次采购的要求，如有不合格，造成的损失和后果由中标人负全责。符合项目验收标准后，采购人根据技术要求，组织验收并出具验收书。本项目验收工作由包括采购人、评审专家和用户体系代表等在内的项目验收小组来完成，具体成员和组织形式由采购人确定。验收标准以采购文件文件、投标文件等为依据，中标人提供项目验收相关材料，包括：合同；用户需求说明书；概要设计说明书；数据及数据库设计要求说明书；详细设计说明书；用户手册；组织系统培训会；系统接口规范；软件源代码。

### （一）基础软件部署和需求确认

中标人应在采购人规定的时限内在采购人指定的环境完成基础软件部署工作。中标人向采购人提出基础软件部署完成确认申请，由采购人进行确认。待确认通过，即为完成基础软件部署。

中标人应在采购人规定的时限内完成需求确认工作。中标人向采购人提交《需求规格说明书》，由采购人审核，审核通过即为完成需求确认。

### （二）初验验收

初验验收内容为软件、文档和数据。

中标人根据项目完成情况向采购人提出书面初验验收申请，并提交系统详细建设方案、变更清单、自测测试报告（包含功能与性能），自测测试用例。

软件部分中标人应先完成自测，自测完成后需提交采购人组织项目初验。采购人应在收到中标人提交的验收申请后，在满足合同约定验收条件情况下，5个工作日内组织验收。采购人盖章后通过初验。

### （三）终验验收

项目初验完成后，系统上线试运行3个月后，采购人组织进行终验。试运行期间未出现故障或问题，或故障问题已排除的，由中标人提出终验申请，采购人应在收到中标人提交的终验申请后5个工作日内组织验收。

采购人依据合同约定，组织终验，验收通过后，采购人应向中标人开具终验验收报告（盖章）。

## 十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值   ‰的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额   ‰每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日   ‰向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额   ‰的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

## 十二、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

## 十三、不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

## 十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

15.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力。

甲方：                                    乙方：

法定代表人或                              法定代表人或

授权代表（签字）：                        授权代表（签字）：

联系人：                                  联系人：

约定送达地址：                            约定送达地址：

邮政编码：                                邮政编码：

电话：                                    电话：

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、技术响应偏离表

七、项目组人员

八、企业业绩

九、投标所需其他材料

## 一、投标函

投标函

宿迁市住房和城乡建设局：

根据已收到的项目编号为 JSZC-321300-JZCG-G2026-0026 的 城市排水管网健康度AI研判项目 的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-JZCG-G2026-0026号城市排水管网健康度AI研判           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 三、开标一览表

格式详见投标文件制作工具

## 四、分项报价表

分项报价表（服务类）

| 序号 | 服务费用简述 |  | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价 |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

备注：1、“磋商总报价”数额应当与“磋商报价表”中“磋商总价”数额一致；

2、报价包括：人员成本、全部管理和服务的费用（指完成该服务项目所需的固定资产投入、软硬件投入、办公费、培训费、系统对接费、计提工会费、交通工具、材料费、维保费、合理利润、税收等相关的完成本项目所有费用)。

## 五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

格式详见投标文件制作工具

六、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

七、项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。2.中标后，本表（身份证信息除外）将随中标结果公告公开。

## 八、企业业绩

投标人自2023年01月01日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序 号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同主要标的 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。2.中标后，本表将随中标结果公告公开。

## 九、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。