招　标　文　件

项目名称：扬州市自然资源和规划局“全市同标”市县统一不动产登记管理平台重构改造项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2026-0052

扬州市公共资源交易中心

2026年6月

总目录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………5

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………33

- 投标文件格式………………………………37

第一章 投标邀请

受[扬州市自然资源和规划局]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市自然资源和规划局“全市同标”市县统一不动产登记管理平台重构改造项目](JSZC-321000-JZCG-G2026-0052)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

（扬州市自然资源和规划局“全市同标”市县统一不动产登记管理平台重构改造项目）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年7月16日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2026-0052

2.项目名称：扬州市自然资源和规划局“全市同标”市县统一不动产登记管理平台重构改造项目

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 153.2 |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 153.2 |

5.采购需求（简介）：本项目采购标的为扬州市自然资源和规划局“全市同标”市县统一不动产登记管理平台重构改造服务。主要服务内容包括：软硬件适配改造、系统集成与对接以及系统数据梳理、清洗与迁移等，实现不动产登记业务全流程网上办理及安全可靠运行。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：在合同签订之日起12个月内（含试运行）完成扬州市自然资源和规划局“全市同标”市县统一不动产登记管理平台重构改造项目的全部工作。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2026年7月16日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市自然资源和规划局

地址：扬州市邗江区文昌中路565号

联系人：池磊

联系方式：0514-80301169

2.扬州市公共资源交易中心

地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1530室

联系人：梁侨

联系方式：0514-82087118

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

25.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

25.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

25.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2所有项目资料及工作成果（中标人原有产品除外）的知识产权权利归采购人所有。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款支付时间：合同签订，甲方自收到发票后10个工作日内，支付合同总价30%的预付款；

8.1.2项目试运行后：甲方自收到发票后10个工作日内，支付合同总价的30%；

8.1.3尾款支付时间：项目结束并验收合格,甲方自收到发票后10个工作日内，支付合同总价的40%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |

签订日期：年  月 日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目

1.如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有： 无 。

2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3.采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市自然资源和规划局“全市同标”市县统一不动产登记管理平台重构改造项目 | 软件和信息技术服务业 |

一、项目建设背景

当前，国家及省市层面持续深化“放管服”改革，对政务系统的安全性、可靠性、协同性提出了更高要求，特别是推动关键软硬件产品的安全可靠应用，已成为保障国家信息安全、提升政务服务效能的战略任务。为贯彻落实国家关于不动产统一登记制度及政务服务信息化建设的总体部署，积极响应江苏省自然资源厅关于推进“互联网+不动产登记”及实现“全市同标、全域通办”的工作要求，扬州市自然资源和规划局立足本市不动产登记业务现状与发展需要，决定启动本项目建设。通过对原有“全市同标”市县统一不动产登记管理平台进行全面重构与改造，以适应新的技术标准和安全要求，实现不动产登记服务的转型升级，为企业和群众提供更加便捷、高效、安全的服务体验。

二、项目建设目标

本项目的总体目标是建设一个技术先进、安全合规、标准统一、协同高效的扬州市“全市同标”市县统一不动产登记管理平台，需要完成对原系统的全栈适配改造，将底层操作系统、数据库、中间件等关键组件迁移至符合国家标准的安全可靠产品，并全面应用国密算法，构建自主可控的技术底座；对原扬州市级及江都、高邮、宝应、仪征等区县的业务数据进行科学迁移与整合，形成全市统一、标准规范的数据资源体系；遵循江苏省“互联网+不动产登记”建设规范，对现有业务功能进行重构优化，并重点升级网页端、移动端及“一窗受理”集成服务，确保业务流程无缝切换，用户体验显著提升；强化跨部门业务协同与数据共享能力，通过与住建、税务、公安、民政、财政及水电气等外部系统的深度对接，实现不动产登记、交易、缴税等业务的“一网通办”和联动过户。最终，打造一个安全、稳定、高效、便民的不动产登记服务平台，支撑全市不动产登记业务的高质量发展。

三、现状和需求

目前，扬州市不动产统一登记信息平台已初步建成“全市同标、市县一体”的大集中模式，实现了线上申请与内网审核的联动，为群众提供了“24小时不打烊”的在线服务。然而，随着技术发展和安全要求的提升，现有系统面临一系列亟待解决的问题。目前系统部署在扬州市电子政务云平台，扬州市电子政务云平台的安全保护等级为三级。

1.部署位置

扬州市自然资源和规划局“全市同标”市县统一不动产登记管理平台依托市电子政务云平台建设，系统全部运行环境为电子政务云平台，采用市电子政务云平台的运营管理、安全防护体系。

2.运行网络

平台目前在政务外网面向银行、中介、开发商、登记机构等部门提供服务，在互联网通过网页端及“我的扬州”APP等渠道面向社会公众提供服务。

3.部署环境

平台部署在市电子政务云平台，使用的云资源包括云服务器及存储设备。当前系统应用服务器中间件软件采用Nginx1.23.3.4、Redis5.0.10等，操作系统使用Windows Server 2012 R2 Standard以及CentOS Linux release 7.6.1810，系统数据库采用MySQL数据库，使用云防火墙、云杀毒和web安全检测等安全服务。

4.开发语言

平台采用Java、JavaScript语言进行开发。

5.应用终端（浏览器）

应用终端支持Chrome、火狐、360等主流浏览器访问。

6.系统用户数量

政务外网及互联网累计注册用户337195个，近6个月活跃用户62213个，最高并发用户数100个。

四、项目建设内容

| 序号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 软硬件适配改造 |  |
| 1 | “互联网+不动产登记”（网页端）重构 | 对现有网上办事大厅进行重构升级，实现“外网申请、内网审核”模式，提供24小时不打烊服务。 |
| 2 | “互联网+不动产登记”（移动端）重构 | 对现有移动端服务进行重构改造，入驻“我的扬州”APP及“苏服办”APP，提供与网页端协同的移动端服务。 |
| 3 | “互联网+”一窗受理集成服务重构 | 对现有集成服务进行升级改造，实现交易、登记、税务等部门业务协同与数据实时共享。 |
| 4 | 硬件环境适配 | 针对安全可靠CPU架构进行编译优化与算法适配，确保指令集兼容并通过性能测试验证处理能力。 |
| 5 | 操作系统适配 | 将现有CentOS及Windows Server操作系统迁移至安全可靠操作系统，完成代码替换、环境配置与稳定性测试。 |
| 6 | 数据库适配 | 将现有MySQL及Oracle数据库迁移至安全可靠数据库，完成SQL语法适配、数据类型转换及索引优化。 |
| 7 | 中间件适配 | 将现有Redis、Nginx等开源中间件替换为安全可靠中间件，完成配置调整、兼容性验证与性能调优。 |
| （二） | 系统集成与对接 | 完成与江苏政务服务网对接、移动端应用与“我的扬州”APP对接、完成跨部门应用系统业务协同设计以及外部系统对接。 |
| （三） | 系统数据迁移设计 | 将原系统业务数据进行全面梳理、清洗以及标准化重构，迁移至国产数据库。 |

- 软硬件适配改造

对扬州市自然资源和规划局“全市同标”市县统一不动产登记管理平台功能模块进行全面梳理，梳理结果如下：

1、“互联网+不动产登记”（网页端）重构

通过重构一个功能完备、体验优良的网页端网上办事大厅，实现“外网申请、内网审核”模式。业务覆盖范围不仅包括城镇房屋、建设用地的换证、转移、抵押、预告等常规登记类型，同时扩展支持林权类（含林地使用权、林木所有权、林地承包经营权等首次、转移、变更、注销登记）、土地承包经营权类（含农村土地承包经营权首次、变更、流转登记）、集体建设用地使用权、宅基地使用权等全类型不动产登记业务的在线申请。具体重构内容包括：

1.1用户注册与登录：构建统一的用户注册登录与身份认证体系，实现与江苏政务服务网、我的扬州APP等平台的用户体系对接和单点登录；

1.2信息公开与服务模块：开发信息公开与服务模块，动态发布通知公告、政策法规、办事指南及服务咨询；

1.3在线申请与缴费：提供全面的在线申请与缴费系统，支持个人、中介、开发商、银行、法院等多类角色在线发起换证、转移、抵押、预告等数十种业务，集成合同信息读取、系统核验、资料提交、申请预审等功能，并实现与财政非税、税务系统的对接，完成登记费与税费的在线支付及“税费统缴”，同时支持水、电、气、电视的联动过户；

1.4社会化查询服务模块：提供社会化查询服务，支持不动产信息查询、办件进度查询等功能；

1.5地籍图可视化查询：对有需求的单位和个人开放查询地籍图查询服务，包括宗地图和房屋平面图，企业和群众可通过网页和江苏政务服务APP等多种渠道查询不动产的地籍图件；

2、“互联网+不动产登记”（移动端）重构

针对移动端屏幕和交互特点，重构与网页端功能协同的移动端应用，入驻“我的扬州”APP及“苏服办”APP。主要功能包括：

2.1用户登录：用户通过下载并登录“我的扬州APP”，在移动设备上便捷地访问“互联网+不动产登记”页面，以便在线办理不动产登记相关业务，如查询、申请或更新信息；

2.2个人中心：集中管理个人账户、申请、核验、预约、证照及家庭成员信息等；

2.3便民服务：提供办事指南、通知公告、政策法规、投诉建议及表格下载等功能；

2.5在线申请：支持商品房转移、存量房买卖转移、变更登记等核心业务的在线申请；

2.5在线缴费和缴税：实现移动端在线缴费与缴税；

2.6在线预约：提供预约须知展示、开始预约、登记信息等功能；

3、“互联网+”一窗受理集成服务重构

重构一窗受理集成服务系统，实现交易、登记、税务等部门的业务协同。具体包括：

3.1业务集成管理：支持国有建设用地、商品房、存量房转移及抵押等多种业务的综合受理；

3.2线下受理：支持登记大厅窗口线下收件，获取身份证、户籍、婚姻等共享信息，线上预审通过后自动推送至内网；

3.3业务分发：实现申请信息与材料向住建、税务等部门的智能分发，支持串并行办理模式；

3.4并行办理：通过流程优化服务对多部门协作的流程进行优化后，并通过与部门系统的接口将待办件依次传递给各个部门业务系统；

3.5一窗缴费：通过集成财政非税系统的订单生成、在线缴费和电子发票获取接口，受理窗口能够一站式处理登记费的缴纳和电子发票的获取；

3.6与不动产登记管理应用的业务联动：实现本项目中“互联网+不动产登记”子系统与扬州市“全市同标”市县统一不动产登记管理平台内部的不动产登记管理应用、地籍管理应用等模块的业务联动。申请人网上申请信息自动推送给不动产登记管理应用，供其进行业务创建及审核，同时接收不动产登记管理应用反馈的办件进度、审核结果等信息。

4、硬件环境适配

本次扬州市“全市同标”市县统一不动产登记管理平台重构改造，系统目前部署在扬州市电子政务云平台，共计使用7台云虚拟机，其中1台配置为VCPU 24核、内存32GB、存储234GB；其余6台配置为VCPU 12-24核、内存32-64GB、存储300-2048GB不等。硬件适配的核心是CPU，CPU对应用系统影响较大，需要通过优化应用系统降低CPU对应用系统性能的影响。针对安全可靠CPU架构进行编译优化和算法适配，确保系统指令集兼容，并通过性能测试验证处理能力满足业务需求。同时，确保服务器、存储设备等硬件的驱动程序与固件与新操作系统兼容。

5、操作系统适配

本次扬州市“全市同标”市县统一不动产登记管理平台重构改造，需要将部署在CentOS 7.6及Windows Server 2012 R2等操作系统上的组件和代码全部替换和改写，使其可替代部署在安全可靠操作系统上。迁移过程需做严格的测试验证，对依赖原操作系统特性的代码进行必要的替换或重写，保证系统迁移后能够稳定可靠运行。

6、数据库适配

本次扬州市“全市同标”市县统一不动产登记管理平台重构改造，需要将原先采用的MySQL以及Oracle数据库迁移到安全可靠数据库，产品适配安全可靠数据库结构初始化。通过SQL语法、函数适配等工作保证“互联网+不动产登记”应用中的数据平滑迁移到选用的数据库软件中，并对应用源码中数据库交互部分进行必要改造，确保迁移后数据的一致性和完整性。

7、中间件适配

本次扬州市“全市同标”市县统一不动产登记管理平台重构改造，需要将当前使用的JDK、Redis和Nginx等中间件通过使用国产软件进行适配，以降低对开源的依赖程度，完成配置调整、兼容性验证与性能调优，提高系统的安全性、性能和稳定性。

8、应用系统终端适配

在安全可靠浏览器运行时要保证界面展示及功能逻辑与原系统一致，需要进行核心功能测试适配、CSS和样式适配、JavaScript适配、性能优化等。

9、重构测试验证

重构升级完成后，进行严格的测试，确保系统符合安全可靠要求和业务需求。

（1）功能测试：验证所有原系统功能在安全可靠环境下与原环境下行为是否一致。

（2）性能测试：评估新系统在安全可靠环境下的性能表现，确保满足业务性能指标（如响应时间、吞吐量）。

（3）兼容性测试：确保系统与安全可靠生态中的其他软硬件能协同工作。与其他系统的接口调用正常。

（4）稳定性测试：验证系统在安全可靠环境下能否长时间稳定运行。进行7×24小时的持续运行测试，监控系统资源使用情况，观察是否有内存泄漏、服务中断等问题。

（5）数据校验：数据迁移完成后，通过数据抽样对比、业务流程测试验证数据准确性与完整性，确保迁移成功率≥99.9%。

- （二）系统集成与对接

1、与江苏政务服务网对接

本项目所重构的“互联网+不动产登记”网页端，需入驻江苏政务服务网。与江苏政务服务网打通用户体系。面向个人、中介、开发商等用户提供网上申请、不动产登记信息、电子证照查看、服务网点导航、登记指南查看等业务办理和信息查询服务。

2、移动端应用与“我的扬州”APP对接

本项目所重构的“互联网+不动产登记”移动端应用，需入驻“我的扬州”移动APP，与APP打通用户体系，实现多平台的用户统一。面向个人用户提供网上申请、不动产登记信息、电子证照查看、服务网点导航、登记指南查看等业务办理和信息查询服务。

3、跨部门应用系统业务协同设计

本项目重构系统实现与苏证通平台对接、与住建部门系统对接、与税务部门系统对接、与民政部门系统对接、与公安部门系统对接以及与水电气广相关单位系统对接等。

- 外部系统对接

项目改造后需要调用的外部接口和对外提供的接口情况。

4.1调用的外部接口：

表4-1外部系统对接表

| 序号 | 接口类型 | 接口名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外部接口 | 市不动产登记系统接口 |
| 2 | 外部接口 | 财政服务接口 |
| 3 | 外部接口 | 税务服务接口 |
| 4 | 外部接口 | 住建合同服务接口 |
| 5 | 外部接口 | 省平台共享系统接口 |
| 6 | 外部接口 | 苏服办接入接口 |
| 7 | 外部接口 | 可视化查询系统等接口 |

4.2对外提供的接口

表4-2对外提供的接口

| 序号 | 接口类型 | 接口名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对外提供的接口 | 税务系统接口 |
| 2 | 对外提供的接口 | 电子签章系统接口 |
| 3 | 对外提供的接口 | 银行直连系统接口 |
| 4 | 对外提供的接口 | 我的扬州/苏服办接入接口 |

- （三）系统数据迁移设计

制定并实施科学的历史数据迁移方案，对原系统历史数据进行整理并评估数据量。同时，将原系统中的业务数据，从原有环境平滑、完整地迁移至新的数据库环境。

本次迁移涉及数据类型多、标准复杂，业务覆盖范围不仅包括城镇房屋、建设用地的换证、转移、抵押、预告等常规登记类型，同时包括林权类数据、测绘与地籍数据以及国土空间规划相关数据，需对原系统业务数据进行全面梳理、清洗与标准化重构，解决迁移数据空间特征强、专业规则多、历史遗留问题突出（如农房发证的图属关联、林权宗地界线、地籍测绘成果的坐标转换）等问题，迁移后需保证数据的准确、合规、可用。

1、迁移测试方案

验证和完善技术预研阶段初选的技术、方法，评估和完善历史数据迁移测试方案。工作内容包括但不限于测试数据构建、数据整理、数据梳理与清洗、数据迁移测试、结果评价以及方案优化等流程。

1.1测试数据构建：选取典型数据样本，重点覆盖林权宗地、地籍图斑、规划红线等空间数据，确保测试数据能反映真实业务复杂度。

1.2数据梳理与清洗：对源数据进行系统性梳理，识别并标记字段缺失、格式不统一、逻辑矛盾等数据质量问题，形成数据质量报告，为后续迁移提供依据。

1.3数据整理：对源数据进行初步清洗与分类。

1.4数据迁移测试：模拟全量数据迁移过程，对林权类系、测绘类等数据与登记数据的关联一致性进行测试。

1.5结果评价：评估迁移后数据的完整性、准确性和可用性。

1.6方案优化：根据测试结果优化迁移策略、工具和质量校验规则。

2、迁移实施方案

2.1对源数据进行收集、分析、质量评估及标准化梳理；

2.2依据新系统数据结构进行逻辑重构与数据模型映射；

2.3通过试点转换验证方案，再进行全量数据转换；

2.4执行严格的数据质量检查，对发现的问题进行整改；对迁移前后的数据进行多重备份，确保数据安全；

2.5最终提交完整的迁移成果数据库及报告，包括数据梳理过程文档、数据质量报告及数据血缘关系说明，确保迁移后数据的准确性、完整性和可用性。

五、技术要求

（一）技术路线

1、本次系统重构改造采用SpringBoot架构模式，前端采用VUE2技术栈，开发语言为Java、JavaScript。

2、基于市级统一的公共能力开展迁移适配，采用更新依赖和插件等方式来适配新的软硬件环境。

3、通过安全可靠的基础开发环境，实现统一的项目、需求、代码、测试、运维监测管理，在开发环节即开始解决适配、知识产权的问题。

4、系统所使用的技术框架或组件，均不存在许可证、知识产权、组件漏洞和后门等安全风险。

（二）性能要求

本系统的主要性能指标如下：

1、稳定性指标

系统保证7×24小时不间断运行；

2、信息服务指标

系统查询响应时间≤3秒；

系统复杂统计查询时间≤20秒。

3、系统可支持不低于500个总用户的服务；系统并发访问用户数量应达到50个以上，允许100个用户同时在线。

（三）安全可靠性要求

1、本项目需要满足等保2.0三级等保建设要求，中标人承诺配合采购人通过网络安全等级保护第三级安全测评；

2、依据《中华人民共和国密码法》、《商用密码应用安全性评估管理办法（试行）》及《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》等，中标人承诺配合采购人通过商用密码应用安全性评估。

以上2条投标人出具承诺函，格式自拟

六、工作成果

包括但不限于需求分析说明书、数据库设计说明书、系统测试报告、工作总结报告、技术总结报告和使用手册等。

注：所有项目资料及工作成果（中标人原有产品除外）的知识产权权利归采购人所有，中标人应保证本项目使用的任何产品和服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如产生相关纠纷，由中标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目履约。

七、实施要求

为使项目按质、按量、按时及有序实施，应建立完善、稳定的项目团队、内部组织管理方式及管理机构、协调机制、技术基础，支撑保障项目实施。

（一）人员要求

投标人应根据本项目特点配置以下相关人员。

1、项目总负责人

项目总负责人负责统筹协调实施总体项目，对接项目牵头单位，管理项目进度、质量、安全、保密等工作。需具备信息系统项目管理师（高级）（软考）、系统规划与管理师证书（高级）（软考）、数据库系统工程师（中级）证书（软考）。

2、项目经理

项目经理负责对接各项目组服务的最终用户，负责管理各项目组分项的进度、质量、安全、保密等工作。需具备信息系统项目管理师（高级）（软考）、系统分析师（高级）证书（软考）。

3、安全负责人

安全负责人负责统筹项目安全工作，负责各改造系统、配套网络安全，符合相关测评标准。需具备信息系统项目管理师（高级）（软考）、信息安全保障人员认证证书（中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发，原中国网络安全审查技术与认证中心）证书。

- 4、支撑服务团队

- 支撑服务团队负责软件开发、实施部署、系统测试、文档管理、人员培训、系统维护等工作。至少具备系统架构设计师（高级）（软考）、软件设计师（中级）（软考）、系统集成项目管理工程师（中级）（软考）、IT服务项目经理证书、注册信息安全工程师（CISP）证书、网络管理员（软考）。

（二）进度计划要求

1、建设工期

1.1自合同正式签署生效起12个月（含试运行）完成项目建设，试运行满3个月后申请验收。

1.2项目通过合同验收后，提供1年免费运维服务。

2、交付地点

扬州市自然资源和规划局。

3、其他进度要求

投标人一旦中标需提交正式实施方案，明确招标项目工作的方式、方法、过程步骤、按阶段分解的详细计划、对应计划应提交的工作成果、需要采购人协调与配合的事项，并经采购人审核、批准。

3.1合同签订后立即完成项目启动；

3.2合同签订1个月内，完成调研与需求分析工作；

3.3合同签订3个月内，完成编制系统设计方案，以及系统各项组成的设计工作；

3.4合同签订6个月内，完成功能模块建设与系统集成；

3.5合同签订8个月内，完成自测试及部署；

3.6合同签订11个月内，完成人员培训，为系统试运行做准备工作，并针对系统及数据运行产生的相关问题进行实时的优化完善；完成系统试运行工作，并根据实际运行状况，对系统进行优化与完善；

#### 3.7合同签订12个月内，申请项目验收。

（三）配合项目验收

项目验收是推进系统建设，确保系统建设质量，规范系统建设实施的主要措施。

1、中标人在项目实施完成后需进行自测，通过自测后提请扬州市自然资源和规划局组织验证测试，经审核通过后，项目方可进入试运行阶段。

2、试运行为期3个月，3个月内软件平台未发生重大运行故障的，同时试运行期间中标人完成相关产品的测评考核工作的，视为具备验收条件。

3、试运行结束后，中标人整理项目验收资料，并提交《项目验收方案》交由扬州市自然资源和规划局审核，审核通过后，由扬州市自然资源和规划局组织专家验收会，中标人需做好验收配合工作。

4、中标人需根据实际实施情况对验收文件进行整理并列出清单，作为扬州市自然资源和规划局交付验收和使用的技术条件依据，向扬州市自然资源和规划局提供详细的验收方案申请扬州市自然资源和规划局验收，扬州市自然资源和规划局以招标文件、中标单位的投标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。验收合格的出具验收报告。

5、验收的标准：

5.1用户服务要求：以中标人响应了的所有软件部署、软件实施等要求为合格。

5.2响应水平情况：以中标人的服务响应水平达到了承诺的水平为合格。

5.3资料完整性：中标人对于项目过程备有详细记录并且保证资料完整方为合格。

八、售后保障要求

（一）售后服务内容

投标人需有专业售后服务团队，可提供持续的售后服务支撑，运维期内中标人负责系统的运行、维护和升级服务，提供现场平台软件功能维护、数据维护、开发和技术支持工作，出现故障当天排除，对平台运行进行月、季和年度巡检，根据巡检情况进行系统分析和支持。项目通过验收后，针对扬州市自然资源和规划局“全市同标”市县统一不动产登记管理平台重构改造项目提供1年免费运维服务。

（二）售后服务方式

1、提供7×24小时服务：应提供全天候7×24小时的故障维护服务和技术咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的故障；

2、提供电话、电子邮件、即时通讯工具、远程桌面等远程支持方式，用于日常咨询、故障初步诊断及部分问题处理，对于无法远程解决的重大故障，提供现场服务。

（三）售后响应时间

中标人应在接到采购人的故障通知后在2小时内响应，远程技术支持无法解决问题的4小时内赶至现场处理，一般故障在8小时内修复，重大故障在24小时内采用备品替换解决。

九、培训要求

（一）培训目标

投标人应针对重构后系统，提供系统化的培训服务，确保以下目标达成：

1、使相关技术人员能掌握系统的使用、维护和管理，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作的目的，以保障系统能够正常、安全地运行；

2、业务操作人员能够熟练掌握系统各项功能的操作方法，并熟悉安全可靠终端环境下的操作差异；

3、具备对最终用户进行内部转训的能力。

（二）培训对象

1、投标人需为扬州市自然资源和规划局及下属各区县（江都区、高邮市、宝应县、仪征市）不动产登记中心的管理人员、业务骨干及技术支持人员提供培训服务，覆盖市本级及所有区县，确保全市统一标准下的操作一致性；

2、投标人需培训的用户角色包括系统管理员、业务操作人员、管理决策人员以及运维人员等。

（三）培训方式

1、采用线上培训或现场教学（“现场面授+上机实操+答疑”相结合）的培训方式；

2、培训结束后提供录制好的操作视频，供采购人长期使用；

3、对于所有培训，投标人需派出具有相应资格和实际工作经验的辅导人员进行培训，培训所使用的语言需是中文，否则投标人需提供相应的翻译。

4、免费提供其他相关培训资料。

（四）培训时间

1、集中培训须在系统正式上线前完成，投标人应根据用户角色设置差异化培训课程，自行准备必要的演示环境及临时设备，并在响应文件中明确培训课程安排及时间表；

2、免费运维期，按照要求前往区县处理与平台相关的问题，包括线下的平台使用指导及巡检。

（五）培训费用

培训费用（可含交通费、工作餐费、场地费、教材费、讲课费等与在扬州大市范围内组织开展的平台培训的各项费用）计入投标报价总价，采购人不再另行支付。

十、其他要求

投标总价应包括投标人完成本项目所需全部费用。

第五章评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：是/否

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 是 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （10分） | 以满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |
| 综合实力 （3分） | 投标人应具备与本项目相关的资质，包括： （1）信息安全管理体系认证证书，满足得1分，不满足得0分； （2）信息技术服务管理体系认证证书，满足得1分，不满足得0分； （3）ITSS信息技术服务标准符合性证书（运行维护）三级及以上，满足得1分，不满足得0分； （投标人须提供有效的证书，原件扫描上传） |
| 业绩 （4分） | 投标人自2023年1月1日至今具有类似业绩，每提供1项得2分，满分4分。（以合同签订时间为准，提供合同原件扫描上传） |
| 技术能力 （23分） | 拟投入项目人员应具有下列证书（共计23分） （1）项目总负责人需具备信息系统项目管理师（高级）(软考)、系统规划与管理师证书（高级）(软考)、数据库系统工程师（中级）(软考)，每提供一个得2分，最高得6分； （2）项目经理需具备信息系统项目管理师（高级）(软考)、系统分析师（高级）(软考)，每提供一个得2分，最高得4分； （3）安全负责人需具备信息系统项目管理师（高级）(软考)、信息安全保障人员认证证书（中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发，原中国网络安全审查技术与认证中心）每提供一个得2分，最高得4分； （4）支撑服务团队成员（以上3类人员除外）具备系统架构设计师（高级）(软考)、软件设计师（中级）(软考)、系统集成项目管理工程师（中级）(软考)、IT服务项目经理证书、注册信息安全工程师（CISP）证书、网络管理员（软考），每提供一人得1.5分，同一人员具备一个以上证书最多得1.5分，总分9分，同一类证书不重复计分。 （投标人须提供相应的有效期内的证书及投标人近3个月内任意1个月为上述持证人员缴纳社保的证明材料，原件扫描上传） |
| 技术方案 （60分） | 1、软硬件适配改造（30分） （1）硬件环境适配（6分） 请投标人提供项目所涉及的硬件环境适配方案，方案优于招标要求的得6分；方案符合招标要求的得3分；不符合招标要求或未提供的不得分。 （2）操作系统适配（6分） 请投标人提供项目所涉及的操作系统适配方案，方案优于招标要求的得6分；方案符合招标要求的得3分；不符合招标要求或未提供的不得分。 （3）数据库适配（6分） 请投标人提供项目所涉及的数据库适配方案，方案优于招标要求的得6分；方案符合招标要求的得3分；不符合招标要求或未提供的不得分。 （4）中间件适配（6分） 请投标人提供项目所涉及的中间件适配方案，方案优于招标要求的得6分；方案符合招标要求的得3分；不符合招标要求或未提供的不得分。 （5）重构测试验证（6分） 请投标人提供项目重构后测试验证方案，方案优于招标要求的得6分；方案符合招标要求的得3分；不符合招标要求或未提供的不得分。 2、系统集成与对接方案（6分） 请投标人提供系统集成与对接方案（包括但不限于与江苏政务服务网对接、移动端应用与“我的扬州”APP对接、与跨部门应用系统业务协同设计以及与外部系统对接等），方案优于招标文件要求的得6分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标要求或未提供的不得分。 3、系统数据迁移设计方案（6分） 请投标人提供系统数据迁移设计方案（包括但不限于迁移测试方案、迁移实施方案等），方案优于招标文件要求的得6分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标要求或未提供的不得分。 4、实施方案（6分） 请投标人提供项目实施方案（包括进度计划、配合验收），方案优于招标文件要求的得6分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标要求或未提供的不得分。 5、售后服务方案（6分） 请投标人提供售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、售后服务方式、售后响应时间等），方案优于招标文件要求的得6分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标要求或未提供的不得分。 6、项目培训方案（6分） 请投标人提供项目培训方案，包括但不限于培训目标、培训对象、培训方式、培训时间等。项目培训方案优于招标文件要求的得6分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标要求或未提供的不得分。 |

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

附件2             投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5          法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件6             投标函

致：扬州市公共资源交易中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件13          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：           邮编：

联系人：           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：           邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：           包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。