镇江市 “一张图” 实施监督信息系统改造项目预算合理性分析报告

镇江市 “一张图” 实施监督信息系统改造项目，是落实国家有关政策、保障国土空间规划数字化管理安全合规的关键工程。项目围绕基础环境适配、系统功能适配、数据迁移与验证三大核心内容开展，结合市场行情、服务成本、工作量测算及前期调研，本次预算严格控制在30 万元，整体安排科学合理、符合成本优化与服务保障双重要求，具体分析如下：

一、项目基本情况

本项目为镇江市自然资源和规划局国土空间规划信息化核心改造工作，聚焦 “一张图” 实施监督信息系统改造，实现非国产环境向国产操作系统、数据库、中间件、浏览器的平滑迁移，保障系统稳定运行、数据安全可靠，支撑国土空间规划监测、审查、评估全流程工作。项目实施周期为合同签订后 6 个月，验收后提供 12 个月免费维保及 7×24 小时技术支持，属于局信息化建设常规重点工作。

二、预算编制依据

政策依据：遵循国家相关产业发展要求、政府采购相关规定及国土空间规划信息化建设标准，适配自主可控软硬件技术规范。

市场依据：参考省内同级别城市国土空间规划系统改造价格，参考同类软件开发、适配服务计费标准，取合理区间下限。

工作量依据：结合系统模块数量、数据体量、适配难度，精准测算人工投入、服务周期、技术支持成本，无冗余测算。

成本依据：按人工成本、服务成本、管理费、税金等实际支出核算，严控非必要支出，确保预算贴合实际需求。

三、费用预算明细

本项目总预算30万元，具体构成如下：

（一）基础环境适配费用：8 万元

服务器操作系统适配（硬件准备、环境配置、系统测试）：2 万元

中间件适配（JDK、缓存、消息、Web 应用、反向代理服务器）：3 万元

数据库适配（语法、数据类型、索引优化、存储引擎、高可用）：2 万元

浏览器、流式软件、版式软件适配：1 万元

（二）系统功能适配费用：22 万元

规划一张图应用（资源浏览、专题图制作、对比分析、查询统计、成果共享）：3 万元

国土空间规划分析评价模块：3 万元

国土空间规划成果审查与管理模块：3.5 万元

国土空间规划监测评估预警模块：4.5 万元

国土空间规划指标管理模块：4 万元

模型管理、运维管理模块：4 万元

（三）数据迁移与验证费用：无单独列支

已整合纳入基础环境适配与系统功能适配费用，不额外增加预算，实现成本集约。

（四）管理费及利润：预计 0.8 万元

按项目服务成本合理计提，符合行业微利标准，严控溢价。

（五）税金：预计 0.72 万元

按国家现行税率据实测算，无超额计提。

四、预算合理性分析

成本控制成效显著，总预算30万元，是原系统建设费用的15.86%，较询价的37.8万下浮26%，通过整合服务内容、精简非核心支出、优化计费模式，实现资源高效利用。

1、费用构成贴合实际：

人工成本：按技术人员市场薪资、项目 6 个月实施周期、专属团队配置测算，无虚高报价；

服务成本：覆盖适配、迁移、测试、维保全流程，无服务缺口；

管理费、税金：按国家规定与行业标准计提，合规合理。

2、工作量与预算匹配项目涵盖基础环境、系统功能、数据迁移三大核心模块，涉及 5 大业务子系统、全量空间数据迁移，预算足额覆盖技术研发、现场实施、联调测试、售后维保等全部工作量，保障项目按期交付、稳定运行。

3、服务质量有保障预算包含 12 个月免费维保、7×24 小时技术支持，重大故障 30 分钟响应、2 小时出具解决方案，满足系统长期稳定运行需求，兼顾成本与服务品质。

五、结论

镇江市 “一张图” 实施监督信息系统改造项目预算30 万元，编制依据充分、费用构成合理、成本控制到位，既符合改造技术要求与政府采购规定，又实现资源优化配置，能够保障项目顺利实施与后期运维，预算安排合理可行。