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竞争性磋商文件
项目编号：JSZC-320381050-YJCC-C2026-0001
                      （供应商）：
江苏悦隽诚建设项目管理有限公司对新沂经开区智慧园区平台升级维护项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：
第一章 项目说明
一、采购人：江苏新沂经济开发区管理委员会
二、项目名称：新沂经开区智慧园区平台升级维护项目
三、项目编号：JSZC-320381050-YJCC-C2026-0001
四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。
六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320381050-YJCC-C2026-0001）。
七、采购预算及最高投标限价：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
九、拟签订的合同文本：见《磋商文件》附件《拟签订的合同文本》。
十、报价要求
1.供应商报价为要约，江苏悦隽诚建设项目管理有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏悦隽诚建设项目管理有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。
2.按照《磋商报价表》要求填写首次报价。
3.报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。
第二章 磋商保证金
十一、供应商提交磋商保证金
1.磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。
第三章 响应文件
十二、提交响应文件要求
（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。
“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-办事指南-资料下载”。
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网，点击“苏采云”进入系统。），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
“苏采云”系统使用要求：
1.使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。
2.电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
3.操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
（二）提交首次响应文件截止时间：2026年8月4日9时30分，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。
（三）提交首次响应文件截止时间、地点：
1.提交时间
提交首次响应文件截止时间（2026年8月4日9时30分）前。
2.提交地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 
（四）首次响应文件开启时间：2026年8月4日9时30分。
（五）首次响应文件开启地点：
“苏采云”系统（网址：：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
（六）供应商在提交首次响应文件截止时间（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。
（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网进行下载。
（十）相关说明:供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。
十三、响应文件编制要求
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
（一）基本目录
1．《磋商报价表》（加盖电子签章。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2．供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。
（二）资格条件（1-7项必须提供，否则响应无效）
1．供应商合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件并加盖电子签章；
2．财务状况报告（加盖电子签章），至少提供：
供应商在“提交首次响应文件截止时间”前6个月内任何1月（不含“提交首次响应文件截止时间”当月）的资产负债表和利润表月报表扫描件各一份；或提供合法有效的经第三方机构审计的2024年度或2025年度财务审计报告扫描件；或提供本项目“提交首次响应文件截止时间”前6个月内银行出具的资信证明扫描件；
3．供应商“提交首次响应文件截止时间”前6个月内任何1月（不含“提交首次响应文件截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件各1份并加盖电子签章；(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件)；
4.《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》(加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件)；
5.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》(加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件)；
6.本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。“中小企业声明涵” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”；
注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件：
① 符合中小企业划分标准；
② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见附件）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
（3） 符合条件（必须提供，否则响应无效）
1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
2.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
3.《授权委托书》（后附授权委托书中受托人身份证的扫描件）（提供原件的扫描件并加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
4.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
（四）综合评审评分项
1.技术部分（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；
2.商务部分（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；
3.供应商认为需要提供的其他资料。
（五）价格折扣文件格式
1.企业报价折扣证明：无
（六）提交的首次响应文件的加密、签署、盖章要求：
1.加密要求：
供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
2.签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。
特别提醒：竞争性磋商文件中如需“法定代表人或授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档签字或盖章后扫描上传，最后再电子签章。
3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！ 
注：
1.供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
2.采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。
第四章 磋商相关说明
十四、磋商相关说明
(一)磋商要求
1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。
2.供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
3.供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法定代表人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。
4.磋商顺序按照电子响应文件解密的时间先后顺序进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请。（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。
6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。
注：各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受磋商小组提出的二次报价，因供应商未能及时二次报价而引起的废标及损失，由供应商负责。
8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。
 (二) 查询及使用供应商信用记录
1.由采购人查询信用信息。
2.查询渠道包括：
①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）；
④“信用中国（江苏徐州）”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。
3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。
4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
5.信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。
（三）评审程序
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分（得分）顺序推荐。
磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。
评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
②投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
③投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
    评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商通过“苏采云”系统在合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
    评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。
十五、评审方法和评审标准
1.评审方法：综合评分法
2.评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》
十六、有下列情形之一的，其响应无效：
1.电子响应文件未按规定期限提交的； 
2.电子响应文件未按磋商文件要求签章的； 
3.供应商未在规定时间内解密电子响应文件的； 
4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的； 
5.不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的； 
6.被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的； 
7.响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；
8.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
9.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的； 
10.磋商报价（包括首次报价和最终报价）超过本项目（采购包）预算或最高限价的；
11.同一供应商提交两个及以上不同的响应文件或者响应报价，但磋商文件要求提交备选的除外；  
12.响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的； 
13.响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
14.明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
15.响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的； 
16.不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了磋商小组认为不应当雷同的情况的； 
17.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的。
18.磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在评审现场合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的； 
19.响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的； 
20.法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。
十七、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
第五章 确定成交供应商及合同签订等
十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。
十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
特别说明：按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
二十、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。
第六章 磋商文件的澄清或者修改
二十一、《磋商文件》的澄清或者修改
提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，否则，将自行承担相应的风险。
第七章 询问和质疑
二十二、询问和质疑
1.根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。
2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。
4.质疑函
接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。
质疑接收人：马群      联系电话：19292645189
地址：徐州市丰县凤城镇街道东城路、南环路北侧锦绣东城1号楼 
第八章 联系方式
1.采购人信息
名    称：江苏新沂经济开发区管理委员会
地    址：江苏省新沂市大桥西路99号
联 系 人：闫艺仁  
联系方式：0516-80337695 
2.采购代理机构信息
名    称：江苏悦隽诚建设项目管理有限公司
地　　址：徐州市丰县凤城镇街道东城路、南环路北侧锦绣东城1号楼
联 系 人：马群
联系方式：19292645189
第九章 其他要求及附件
二十三、本项目代理服务费由采购人支付。
二十四、成交供应商须在成交结果公告发出之日起7日内向采购代理机构提供本项目响应文件纸质版，正本1份，副本2份。
二十五、附件
1.《评分细则》
2.《项目要求（采购需求）》
3.《磋商报价表》
4.《分项价格表》
5.《偏离表》
6.《拟签订的合同文本》
7.《承诺书》
8.《授权委托书》
9.《中小企业声明函》
10.《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》
11.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》
12.《残疾人福利性单位声明函》
13.《代理服务收费标准》
14.《预付款保函支付条款模板》




1.评分细则
	评分项目
	评 分 标 准

	价格部分
（10分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10；。（按四舍五入取至小数点后两位）

	商务部分
（40分）
	业绩
（4分）
	自2022年1月1日以来（以签订合同时间为准），供应商承接过化工园区智慧平台相关建设类似业绩的，每提供一个得2分，本项最高得4分。
注：须提供合同扫描件并加盖供应商电子签章，不提供不得分。

	
	体系认证
（4分）
	供应商具有在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，同时提供的得2分；若上述证书认证范围包含环境咨询和环保科研服务的，得2分；本小项最高得4分。
注：提供证书扫描件并加盖供应商电子签章，本项最高得4分。所有证书均须在有效期内，否则不得分。

	
	综合实力
（2分）
	供应商在智能化管控方面获得相关奖项的得2分，提供相关证明材料，未提供不得分。

	
	人员配备
（30分）
	1.项目负责人（6分）
①具备生态环境相关专业职称证书：正高级的得2分，副高级的得1分。本项最高2分。
②具备咨询工程师证书的得1分；具备环评工程师职业资格证书的得1分。本项最高2分。
③获得过政府部门颁发的生态环境相关获奖评定的得2分。本项目最高2分。
2.技术负责人（不含项目负责人）（4分）
①具有高级信息系统项目管理师证书的得2分，中级的得1分，未提供不得分；
②具有信息化PMP或IPMA项目经理相关认证的得2分，未提供不得分。
3.项目组成员（不含项目负责人和技术负责人）（20分）
①具有信息系统项目管理师证书的，每有一人得2分；本项最多得4分。
②具有注册安全工程师执业资格证书的，每有一人得2分；本项最多得4分。
③具有环保类高级工程师职称且具有注册环保工程师证书的每有1人得1分，最高得4分。
④具有环境保护（或生态环境）工程专业职称证书的，每有一人得2分；本项最多得4分。
⑤项目组成员中具有注册化工工程师的，每提供一人得2分，本项最高得4分。
注：同一人员具有多项证书不重复加分；上述人员在响应文件中附相关证书扫描件及与供应商签订的劳动合同关键页扫描件（须至少包含合同期限、签订日期、签字盖章等信息），并加盖供应商电子签章，未按要求提供不得分。

	技术
部分
（50分）
	园区平台建设现状及问题分析
（8分）
	对当前园区平台建设现状、运营现状的调研及分析，包含软件建设、主体架构、平台应用等方面内容，切实分析当前智慧园区存在的数据孤岛、数据融合差、环保功能不齐全等问题。
(1)以上内容不存在瑕疵：8分；
(2)以上内容存在1处瑕疵：6分;；
(3)以上内容存在2处瑕疵：5分；
(4)以上内容存在3处瑕疵：3分；
(5)以上内容存在4处瑕疵：2分；
(6)未提供方案或不满足要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分。
注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	
	园区硬件建设现状及问题分析
（8分）
	对当前园区硬件建设、机房及大屏运维现状进行调研及分析，包含园区指挥中心、园区及企业监测监控体系、运营运维情况等内容，切实分析当前硬件运维存在的问题。
(1)以上内容不存在瑕疵：8分；
(2)以上内容存在1处瑕疵：6分;；
(3)以上内容存在2处瑕疵：5分；
(4)以上内容存在3处瑕疵：3分；
(5)以上内容存在4处瑕疵：2分；
(6)未提供方案或不满足要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分。
注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	
	项目背景与化工园区认定标准理解
（8分）
	基于《智慧化工园区建设指南》、《江苏省化工园区认定工作标准（2025版）》及DB32/T 4709-2024中Ⅰ类园区要求准确识别现有平台功能差距。
(1)以上内容不存在瑕疵：8分；
(2)以上内容存在1处瑕疵：6分;；
(3)以上内容存在2处瑕疵：5分；
(4)以上内容存在3处瑕疵：3分；
(5)以上内容存在4处瑕疵：2分；
(6)未提供方案或不满足要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分。
注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	
	数据集中化调度平台建设方案
（7分）
	方案涵盖多源数据接入、字段映射转换、采集执行引擎、规则引擎、数据资源目录、接口服务及鉴权限流等内容。
(1)以上内容不存在瑕疵：7分；
(2)以上内容存在1处瑕疵：6分;；
(3)以上内容存在2处瑕疵：5分；
(4)以上内容存在3处瑕疵：3分；
(5)以上内容存在4处瑕疵：2分；
(6)未提供方案或不满足要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分。
注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	
	运维服务保障方案（7分）
	方案涵盖人员驻点运维（团队组建、日常运维、应急响应、服务记录、协同配合等）、硬件设施全面运维（设备台账、巡检保养、故障维修、安全保障等）及制度相关运维保障方案。
(1)以上内容不存在瑕疵7分；
(2)以上内容存在1处瑕疵：6分;；
(3)以上内容存在2处瑕疵：5分；
(4)以上内容存在3处瑕疵：3分；
(5)以上内容存在4处瑕疵：2分；
(6)未提供方案或不满足要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分。
注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	
	一园一档数据对接与环境管理信息系统功能对标升级方案
（6分）
	依据《江苏省化工园区生态环境管理信息共享明细》提出数据采集、上传及与省生态环境大数据平台对接方案，并对照DB32/T 4709-2024中Ⅰ类化工园区功能要求提出环境管理信息系统功能对标升级方案。
(1)以上内容不存在瑕疵：6分；
(2)以上内容存在1处瑕疵：4分;；
(3)以上内容存在2处瑕疵：3分；
(4)以上内容存在3处瑕疵：2分；
(5)以上内容存在4处瑕疵：1分；
(6)未提供方案或不满足要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分。
注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	
	项目实施及进度保障方案
（6分）
	按照招标需求制定项目实施及进度保障方案，方案内容包含人员配备、实施进度管理安排、实施计划保障等内容。
(1)以上内容不存在瑕疵：6分；
(2)以上内容存在1处瑕疵：4分;；
(3)以上内容存在2处瑕疵：3分；
(4)以上内容存在3处瑕疵：2分；
(5)以上内容存在4处瑕疵：1分；
(6)未提供方案或不满足要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分。
注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
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2.项目要求（采购需求）
一、项目概况
（一）项目背景
本项目对新沂经开区智慧园区平台进行年度运营维护及数据底座升级，确保平台稳定运行并满足化工园区认定要求。主要工作内容包括组建专业化驻点运维团队提供全年值守服务，对园区核心硬件设施进行全面运维，以及针对园区数据平台进行集中化调度、治理、分析及复核认定升级，以解决当前数据孤岛与硬件老化问题。
（二）项目名称
新沂经开区智慧园区平台升级维护项目。
（三）项目预算及最高限价
本项目预算金额及最高限价为243万元。
（四）合同履行期
软件平台"数据底座"升级及认定专项改造须在合同签订后3个月内完成交付、调试，并通过验收；人员驻点运维及硬件全面运维：合同签订后即进入运维期，服务期为1年。
（五）项目验收方式
软件平台升级及数据底座改造完成，通过专家评审；完成1年的运营维护服务后，经采购人认可后，视为该工作完成。
（六）付款方式
合同签订且收到等额发票后15日内，支付合同总价的30%作为预付款；软件平台升级完成并通过专家评审后，支付合同总价的40%；1年运维服务期满后，支付剩余30%尾款。
（七）知识产权与成果交付要求
本项目实施过程中产生的全部软件成果的知识产权归采购人所有，中标人须在项目验收时完整交付上述成果。中标人须确保所交付的软件平台采用标准化、开放化技术架构，提供完整的系统设计文档、部署运维手册及二次开发接口说明，保证运维期届满后采购人可自行或委托任意第三方进行后续运维、升级及二次开发，中标人不得设置技术壁垒或排他性限制条款。
（八）违约责任
1. 验收交付违约：验收时中标人未完整交付全部可运行的软件源代码、系统设计文档、部署运维手册、二次开发接口说明等成果物的，采购人有权暂不支付合同总价40%的平台验收款，直至全部成果物交付齐全且验收合格。
2. 技术壁垒违约：运维期内发现中标人设置了技术壁垒（包括但不限于代码加密、接口封锁、数据库权限锁定、依赖专属工具且不提供替代方案等），采购人书面通知后15日内须整改完毕；逾期未整改的，采购人有权暂扣剩余30%尾款，并从尾款中直接扣除委托第三方解除技术壁垒所发生的全部费用。
二、采购项目内容及要求
工作内容及工作量主要涵盖人员驻点运维、硬件设施全面维护及软件平台升级优化三大板块。其中，人员与硬件相关的运维服务周期为1年，软件部分则包含数据调度、治理、分析及化工园区认定专项升级等具体开发与完善工作。
（一）人员驻点运维
组建专业化驻点运维团队，常驻园区提供全年运维服务，解决当前运维力量分散、响应不及时、缺乏专业协同的问题。具体要求如下：
1. 团队组建与人员配置。配置安全、环保、信息化工程师各一名，组成驻点运维团队，常驻园区提供全年不间断运维服务。各岗位人员须具备相应的专业资质与从业经验，安全岗位人员须熟悉化工园区安全监管业务，环保岗位人员须熟悉环保监测与达标管理业务，信息化工程师须具备机房、大屏、网络等硬件设施设
备的运维保障能力及软件系统日常运维、漏洞bug修复能力。
2. 日常运维服务。驻点团队须承担以下日常运维工作：负责园区网络基础设施的日常维护与故障修复，保障网络通信畅通；负责各业务系统间的数据对接与接口调试，确保数据流转正常；负责操作系统、数据库、中间件等基础软件的漏洞修复与安全补丁更新；协助园区开展安全巡查、隐患排查及环保监测数据的跟踪与分析，配合完成安全环保相关数据的报送与台账管理；及时响应各业务系统的故障报修与使用问题处理。
3. 服务记录与报告。驻点团队须建立规范的服务记录体系，对每次巡检、故障处理、系统变更等运维活动进行详细记录，形成可追溯的运维台账。按月编制运维工作报告，内容包括当月巡检情况、故障处理统计、系统运行状态评估、风险预警及改进建议等，按月提交至园区管理部门。
4. 协同配合。驻点团队须与园区管理部门保持密切沟通，配合完成上级检查、专项督查、化工园区认定复核等工作中的平台保障任务。在园区开展安全环保专项整治、应急演练等重大活动期间，提供专项技术支撑与现场保障。
5. 项目车辆保障。为保障驻点运维团队日常巡查、应急响应及现场技术支持等工作的顺利开展，中标人须提供车辆以保障项目质量。
（二）硬件设施全面运维
对园区全部硬件设施进行年度全面运维，涵盖设备日常巡检、定期保养、故障维修及备件保障等全生命周期管理服务，确保各类设备稳定运行，消除因设备故障导致的业务中断风险。具体要求如下：
1. 设备台账与分类管理。中标后须对园区全部硬件设备进行全面摸底，建立完整的设备台账，记录设备名称、型号、数量、安装位置、投运日期、保修状态、历史维修记录等信息。根据设备重要程度与业务影响范围，将设备划分为核心设备、重要设备和一般设备三个等级，实施差异化运维策略。
2. 定期巡检与保养维护。制定年度巡检保养计划，按照设备等级与技术规范开展分级巡检：核心设备每周巡检一次，重要设备每月巡检一次，一般设备每季度巡检一次。巡检内容包括设备运行状态检查、环境温湿度监测、线缆连接检查、设备清洁保养、固件版本核查等。每季度进行一次全面保养，包括设备深度清洁、散热系统维护、存储介质健康检查等。年度进行一次全面综合检修，对达到使用年限或存在隐患的设备提出更换建议。每次巡检保养须形成书面记录。
3. 故障维修与备件保障。建立故障分级维修机制，根据故障等级明确响应时限与处置流程。建立关键备件库，储备常用易损件与核心部件，确保一般故障能够现场快速更换修复。维修过程中产生的单项设备或零配件费用在500元以下（不含500元）的由运维单位承担；单项设备或零配件费用在500元以上（含500元）的，由招标单位（甲方）负责承担维修及更换费用。对于需返厂维修的设备，协调厂家或授权服务商提供维修服务，并在维修期间提供临时替代方案，最大限度减少业务影响。维修完成后须进行功能验证，确保设备恢复正常运行。
4. 技术保障与安全服务。配合完成园区网络安全检查、漏洞扫描、风险评估等技术保障工作。定期对操作系统、数据库、中间件等基础软件进行安全漏洞排查与补丁更新，及时消除安全隐患。配合完成相关安全测评工作中的技术支撑与整改落实。
5. 运维报告与资产管理。按季度编制硬件运维报告，内容包括设备运行状态汇总、巡检保养执行情况、故障处理统计、设备更换与报废建议、备件消耗与补充情况等。年末提交年度硬件运维总结报告与下一年度设备更新建议清单，为园区设备资产管理与预算编制提供依据。
（三）软件平台升级优化
1. 数据集中化调度平台
搭建集中化统一数据调度平台，整合园区安监、环保、应急等业务系统数据，实现跨系统互联互通与集中管控，消除数据孤岛。具体要求如下：
（1）多源数据接入。支持数据库直连、接口对接、文件导入、消息队列等多种数据接入方式，适配园区现有各业务系统的不同数据输出形态。接入配置应包括连接信息管理、数据对象选择、采集策略配置（全量/增量、采集频率、分片拉取、并发控制、超时设置、失败重试）等完整流程。
（2）字段映射与转换。提供可视化的字段映射配置界面，支持源字段与目标字段的映射关系设定，支持多种数据类型的自动识别与转换。支持自定义转换表达式，包括数学运算、字符串处理、条件判断、日期格式化等，满足异构系统间数据格式差异的处理需求。
（3）采集执行引擎。内置数据采集调度引擎，支持定时触发与手动触发两种模式。支持分片拉取与并发采集，单次采集条数上限、并发线程数、超时时间等参数可配置。支持采集过程的实时监控，包括采集成功率、延迟、数据量、异常率等关键指标的可视化展示。采集异常时自动进入重试流程，重试次数与间隔支持指数退避策略。
（4）规则引擎。在数据采集后、入库前，提供可配置的规则引擎对数据进行自动化处理。支持四类规则：质量规则（空值处理、异常值检测、数据类型校验）、转换规则（格式转换、单位换算、编码映射）、过滤规则（阈值判定、去重、黑白名单）、富化规则（关联补全、标签打标）。每项采集任务可独立绑定规则链，规则按串行方式依次执行。执行结果分为三种路径：通过则正常入库，标记则带异常标记入库，失败则进入异常队列并触发告警通知。
（5）数据资源目录。建立统一的数据资源目录体系，对已接入的数据资源进行分类编目与元数据管理。目录应涵盖环保数据（废水监测、废气监测、空气质量、地表水、园区基础信息等）、安监数据（可燃有毒监测、企业安全档案等）、应急管控数据（应急预案、应急物资、演练记录等）等主题域。每条目录须包含数据名称、描述、所属主题、字段清单、更新频率、数据来源等元数据信息。目录支持版本管理与状态流转（草稿、审核中、已发布、已下线），每次变更保留历史版本，可回溯。
（6）订阅推送与服务接口。基于数据资源目录，提供数据订阅与接口服务能力。使用方通过浏览目录、申请订阅、审批授权的流程获取数据访问权限。对外提供标准化的服务接口，支持分页查询、时间范围筛选、字段筛选等查询能力，具备鉴权认证、限流配额管理、调用日志全记录等安全管控机制，并自动生成接口文档。
2. 数据治理能力完善
针对当前各系统数据标准不统一、数据格式不一致、脏数据多、重复数据多、企业档案等核心数据更新后各系统不同步等突出问题，开展系统性数据治理工作。具体要求如下：
（1）数据标准与规范。制定统一的数据接入标准与编码规范，明确各主题域数据的字段定义、格式要求、取值范围和质量规则，为各系统数据接入提供统一的标尺。
（2）数据清洗与去重。建立数据清洗与去重机制，对存量数据进行全面梳理，完成空值填充、异常值修正、重复数据合并、无效数据剔除等处理，消除历史积累的脏数据和冗余数据。
（3）数据质量监控。配置数据质量监控模型，对入库数据的准确性、完整性、一致性与及时性进行持续监测与评分。按规则链自动计算数据质量综合得分，定期生成数据质量报告，对质量异常及时预警。
（4）数据同步与一致性。建立企业档案等核心数据的统一维护与分发机制，确保数据变更后各业务系统实时同步，从根本上解决数据更新不同步、各系统数据不一致的问题。
（5）数据血缘与溯源。支持数据全链路血缘追踪，记录每条数据从来源系统、采集处理、规则转换到最终存储的完整流转路径，实现数据可溯源、过程可审计。
（6）治理任务编排。提供可视化的治理任务编排能力，支持拖拽式配置数据治理流程，灵活组合清洗、转换、校验、分发等处理步骤，降低治理工作的技术门槛。
3. 多维数据分析能力构建
基于数据中台汇聚的各类业务数据，构建面向管理决策的多维数据分析与可视化能力。具体要求如下：
（1）多维数据报表。围绕园区管理需求，建设覆盖园区基础信息、应急管理、安全监管、环境质量四大主题的数据报表体系。报表应支持多维度筛选、排序、下钻与联动分析，支持Excel、PDF等多种格式导出，支持报表模板管理与定时自动生成推送，满足不同管理层级的数据分析与决策支撑需求。
（2）可视化大屏。开发可视化大屏，支持1920×1080、3840×2160及拼接屏等多种分辨率适配，数据通过实时推送方式刷新，具体包括以下主题建设：
园区总览大屏：展示园区核心指标卡片、企业空间分布、今日告警概况、综合环境评分等，支持地图点击下钻查看企业详情。
环保监测大屏：侧重实时监测，展示各监测站点实时数据、关键指标趋势曲线、超标告警列表、达标率统计等，支持时间范围切换与历史数据回溯。
安全监测大屏：展示可燃及有毒气体监测数据等，支持图层切换与多维度叠加分析。
环境质量大屏：侧重综合质量评价，展示AQI指数、水质综合指数、园区与周边区域对比分析、各企业环境指标排名等，支持对比维度切换与时间序列分析。
4. 化工园区认定专项升级
依据最新化工园区复核认定标准及江苏省化工园区生态环境管理相关要求，本项工作重点涵盖一园一档环境信息数据采集对接与环境管理信息系统功能对标升级两大板块，具体内容如下：
（1）一园一档环境信息数据采集与对接
园区现有“一园一档”环境信息管理系统中各类监测监控及环境管理数据，须依据《江苏省化工园区生态环境管理信息共享明细》要求，全面梳理、分类采集并完成与江苏省生态环境大数据平台的对接上传。须部署专用数据采集与上传系统，按照省平台接口规范实现自动化、常态化的数据同步，在合同签订后3个月内完成系统部署与首次对接上传，并在运维服务期内持续完善数据质量、补充缺漏项，确保数据完整性、准确性与时效性。
（2）环境管理信息系统功能对标升级
对照《工业园区生态环境管理信息系统建设指南》（DB32/T 4709-2024）中Ⅰ类工业园区（化工园区）的功能建设要求，对园区现有环境管理信息系统进行全面功能评估与差距分析，确保园区智慧环保平台在功能完整性、数据规范性及系统互联互通等方面全面满足Ⅰ类化工园区认定复核标准及省生态环境厅相关考核要求。依据该指南重点优化的功能点包括：园区基础信息三线一单模块、园区周边环境动态、地表水手动监测记录、园区总量管理、固体废物管理模块、重污染天气、环境溯源、危废数据回流等。
三、其他要求：见招标文件附件：《拟签订合同文本》。

3.磋商报价表


项目编号：JSZC-320381050-YJCC-C2026-0001 
本次为首次报价


政府采购客户端工具输入报价自动生成，加盖电子签章。
4.分项价格表


本次为首次报价

项目名称：新沂经开区智慧园区平台升级维护项目
项目编号：JSZC-320381050-YJCC-C2026-0001 


    
       格式自拟
                      







     供应商（电子签章）：
                        法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
                        日期：



注：
1.如果不提供详细报价清单将视为没有实质性响应磋商文件。
2.供应商对以上数据的真实性负责。
3.江苏悦隽诚建设项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。


5.偏离表
项目名称：新沂经开区智慧园区平台升级维护项目
项目编号：JSZC-320381050-YJCC-C2026-0001
	序号
	偏离内容
	竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求
	首次响应文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

                       供应商（电子签章）：
                       法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 
日期：


6.拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同


项目名称：新沂经开区智慧园区平台升级维护项目
项目编号：JSZC-320381050-YJCC-C2026-0001
甲    方：江苏新沂经济开发区管理委员会
乙   方：
签订时间： 年  月  日 



友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
甲方：江苏新沂经济开发区管理委员会
乙方：    
                             
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、相关法律法规及新沂经开区智慧园区平台升级维护项目（项目编号：JSZC-320381050-YJCC-C2026-0001）的采购结果、招标文件、中标通知书及投标响应文件，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就新沂经开区智慧园区平台升级维护项目事宜经双方协商一致，订立本合同。
第一条 服务内容及期限
1.项目名称：新沂经开区智慧园区平台升级维护项目
2.服务内容：详见磋商文件采购需求
3.服务期限：软件平台"数据底座"升级及认定专项改造须在合同签订后3个月内完成交付、调试，并通过验收；人员驻点运维及硬件全面运维：合同签订后即进入运维期，服务期为1年。
4.服务地点：               
第二条  合同金额及支付方式
1.合同金额
本合同金额为（大写）：               ，（小写：）¥              人民币。
本合同价款包含所提供服务过程中产生的各种费用，甲方不再支付其它任何费用。
2.支付方式
经双方协商一致，选择以下第 二 种付款方式：
（一）付款方式一：提交预付款保函的
合同价款的百分之三十(30%)即￥        ，大写：人民币       元整，在双方签订合同后10个工作日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方；
合同价款的百分之七十(70%)即￥        ，大写：人民币       元整，运维服务期结束后10个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方；
乙方需提交的支付文件包括：
乙方出具的全额正式发票；
（二）付款方式二：不提交预付款保函的
合同价款的百分之三十(30%)即￥         ，大写：人民币       元整，在双方签订合同后15日内，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方；
合同价款的百分之四十(40%)即￥         ，大写：人民币       元整，在软件平台升级完成并通过专家评审后15日内，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方；
合同价款的百分之三十(30%)即￥         ，大写：人民币       元整，在1年运维服务期满后，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方；
乙方需提交的支付文件包括：
乙方出具的全额正式发票。
注：具体拨付时间以财政资金进度为准，甲方不承担因财政资金无法及时到位给乙方造成的任何损失。
第三条  甲方权利和义务
1.配合乙方提供必要的、真实准确的技术资料。
2.须由甲方办理并提供材料的原因导致的不利后果，由甲方承担，不影响本合同费用支付。
3.按合同约定及时支付款项。
第四条  乙方权利和义务
1.按合同约定及投标承诺提供服务，按时保质完成工作。因乙方原因造成成果遗漏或错误的，由乙方负责无偿修改并承担相应责任。
2.进入甲方场地工作，须严格遵守甲方的安全管理制度。
3.未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件承诺的项目组人员。
第五条  知识产权及保密措施
本项目实施过程中产生的全部软件成果的知识产权归甲方所有，乙方须在项目验收时完整交付上述成果。乙方须确保所交付的软件平台采用标准化、开放化技术架构，提供完整的系统设计文档、部署运维手册及二次开发接口说明，保证运维期届满后甲方可自行或委托任意第三方进行后续运维、升级及二次开发，乙方不得设置技术壁垒或排他性限制条款。
第六条  分包
本项目严禁转包及分包，否则甲方有权解除合同并追究乙方违约责任。
第七条  验收
1.验收方式：软件平台升级及数据底座改造完成，通过专家评审；完成1年的运营维护服务后，经甲方认可后，视为该工作完成。
2.验收标准：相关法律法规、标准规范、专家评审要求及采购人要求等；
3.验收时间：以采购人要求为准；
4.验收地点：以采购人要求为准。
第八条  违约责任
1.验收交付违约：验收时乙方未完整交付全部可运行的软件源代码、系统设计文档、部署运维手册、二次开发接口说明等成果物的，甲方有权暂不支付合同总价40%的平台验收款，直至全部成果物交付齐全且验收合格。
2.技术壁垒违约：运维期内发现乙方设置了技术壁垒（包括但不限于代码加密、接口封锁、数据库权限锁定、依赖专属工具且不提供替代方案等），甲方书面通知后15日内须整改完毕；逾期未整改的，甲方有权暂扣剩余30%尾款，并从尾款中直接扣除委托第三方解除技术壁垒所发生的全部费用。
第九条  保密条款
乙方对甲方提供的资料负有保密义务，未经甲方同意，不得向项目无关单位和个人提供有关资料及信息。如发生以上情况，甲方有权索赔。
第十条  不可抗力
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十以条  争议的解决
在合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十二条  合同生效及其他
1.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
3.本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。


甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表                  法定代表人或授权代表 
（签字或盖章）：                      （签字或盖章）：
地址：                                地址：
电话：                                电话：
开户银行：                            开户银行：
银行账号：                            银行账号：

日期：                                日期： 
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7.承诺书
致江苏悦隽诚建设项目管理有限公司：
根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320381050-YJCC-C2026-0001）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。
（1）承诺书； 
（2）磋商报价表； 
（3）偏离表；
（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。
我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。
我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
供应商兹宣布同意如下： 
一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。
二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。
三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。
五、报价有效期为60个工作日。
六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。
七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏悦隽诚建设项目管理有限公司确定。
九、采购人或采购代理机构有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
联系电话：
日期：
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8.授权委托书

委托人（全称）：
地  址：
法定代表人（负责人）：        联系方式（手机号）：          
统一社会信用代码：

受托人：                    先生（女士）
身份证号：                  联系方式（手机号）：


兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与新沂经开区智慧园区平台升级维护项目[项目编号：JSZC-320381050-YJCC-C2026-0001]的磋商活动及签订合同。（     ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（    ）无转委托权。委托期限自    年  月  日起至    年  月  日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：
受托人（签字或盖章）：
                   年   月   日




（法定代表人及受托人身份证的扫描件附后)


若法定代表人亲自参与则按下列格式：

法定代表人身份证明书
供应商名称：
地址：

姓名：              （法定代表人签字）             
性别：    
身份证号：
职务：

（         ）系我司的法定代表人，参与新沂经开区智慧园区平台升级维护项目（项目编号：JSZC-320381050-YJCC-C2026-0001）的磋商活动并有权处理与之有关的一切事务。

特此证明。


[bookmark: _Toc1405][bookmark: _Toc27746][bookmark: _Toc23213][bookmark: _Toc21147]供应商（电子签章）：           

[bookmark: _Toc7336][bookmark: _Toc16926][bookmark: _Toc7380][bookmark: _Toc21069]    年  月  日
 


(法定代表人身份证扫描件附后)
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9.中小企业声明函

项目名称：新沂经开区智慧园区平台升级维护项目

项目编号：JSZC-320381050-YJCC-C2026-0001
  
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加江苏新沂经济开发区管理委员会的新沂经开区智慧园区平台升级维护项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（新沂经开区智慧园区平台升级维护项目），属于信息传输业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（电子签章）：
 
日期：   年    月   日
备注：
[bookmark: _GoBack]1.本项目采购的服务属于信息传输业。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

中小企业规模类型自测小程序





10.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明


项目名称：新沂经开区智慧园区平台升级维护项目
项目编号：JSZC-320381050-YJCC-C2026-0001

我单位在参加新沂经开区智慧园区平台升级维护项目（项目编号：JSZC-320381050-YJCC-C2026-0001）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                            供应商：           （电子签章）
日期：   年  月  日




11.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加新沂经开区智慧园区平台升级维护项目（项目编号：JSZC-320381050-YJCC-C2026-0001）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                          

                            供应商（电子签章）：
日期：    年  月  日


[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]12.残疾人福利性单位声明函
（如供应商不属于残疾人福利性单位，则不需要提供此声明函）

项目名称：新沂经开区智慧园区平台升级维护项目
项目编号：JSZC-320381050-YJCC-C2026-0001

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                   单位名称（电子签章）：
日期：   年  月  日


说明：
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
    

13.招标代理服务收费标准
徐州市政府采购代理服务费行业指导价格
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额（每个委托项目）
	5000元

	50万元以下（含50万元）
	1.6%

	50-400万元（含400万元）
	1.5%

	400-1000万元（含1000万元）
	1.1%

	1000-5000万元（含5000万元）
	0.8%

	5000-1亿元（含1亿元）
	0.25%

	1-10亿元（含10亿元）
	0.05%

	10-50亿元（含50亿元）
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%



说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。
5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。
6.有分包（分标段）的按一个项目计算。


14.预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的
(1)合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  ( XX %)小写￥       大写：人民币        。
(2)验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。
......

付款条件二：不提交预付款保函的
(1)合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX ( XX %)小写￥       大写：人民币        。
(2)验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。
......
 



注: 
1.付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2.付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(202052号)要求。



image1.png
RN R B .

200
o AR
B2z

TWAfER fassh bl BARFF
&, #rARNELENLBFEES. B
RN BRARARMNBIEAAMERE,

+THEN BT

Ehefn: TUAERABRNRLE
BARXS: MM ERPN

®





