苏 州 市 政 府 采 购

招标文件

招标编号：JSZC-320508-SZSD-G2026-0024

采购单位：苏州市姑苏区绿化管理站

采购内容：2026-2027年姑苏区平川路、苏站路等

道路花箱植物配置项目

项目类别：服务类

苏州时代招投标有限公司

二〇二六年六月

总目录

前附表 …………………………………………………………… 2

第一章 投标邀请函……………………………………………… 4

第二章 投标人须知……………………………………………… 8

第三章 投标文件格式……………………………………………24

第四章 招标书……………………………………………………49

第五章 合同主要条款……………………………………………67

第六章 评标方法、评分标准……………………………………78

前附表

下述关于本采购项目的具体资料是对招标文件第一部分“投标人须知”的补充和修改。若本附表中的内容与“投标人须知”存在不一致或矛盾之处，均以本附表为准。

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320508-SZSD-G2026-0024 |
| 2 | 项目名称 | 2026-2027年姑苏区平川路、苏站路等道路花箱植物配置项目 |
| 3 | 招标代理机构名称及地址 | 名称：苏州时代招投标有限公司 地址：苏州市虎丘区滨河路1388号3B 501室 邮编：215011 电话/传真：0512-65201419 联系人：叶素萍、汪泽华、陈婷、曾颖 |
| 4 | 采购单位 | 苏州市姑苏区绿化管理站 联系人：潘奇芝 联系电话：0512-65268073 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章。 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目免收投标保证金。 |
| 7 | 投标有效期 | 开标后九十日 |
| 8 | 投标文件 | 本项目实行电子化投标。投标人须严格按照招标文件的要求编制电子投标文件并完成上传，无需另行提交纸质投标文件。 |
| 9 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 10 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2026年7月16日13:30（北京时间） 投标文件必须在规定的投标截止时间前完成提交（上传）；逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 11 | 开标时间及 开标地点 | 2026年7月16日13:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目采用线上不见面开标，开标阶段的【供应商解密】环节，供应商必须使用 CA证书对电子投标文件进行解密，如未在系统规定的解密时间内（即投标文件提交截止时间后30分钟）完成解密，将被视为自动放弃投标。 |
| 12 | 评标时间及 评标地点 | 2026年7月16日13:30（北京时间） 苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 中标服务费 | 本项目代理服务费按人民币：￥62440.00计收；由委托人支付，在代理服务履约完毕之日起30个工作日内支付款项； 代理服务费收费标准：以采购预算金额为基数，按差额定率累进法计算，具体标准如下： 预算金额100万元以下部分，按该部分金额的1.5%计取；预算金额100万元（含）至500万元部分，按该部分金额的1.1%计取；预算金额500万元（含）至1000万元部分，按该部分金额的0.8%计取；预算金额1000万元（含）至5000万元部分，按该部分金额的0.5%计取；预算金额5000万元（含）以上部分，按该部分预算金额的0.25%计取；单个项目代理服务费最低收费为3000.00元。 计算示例：若预算金额为150万元，则代理服务费计算方式为：100万元×1.5%＋（150万元－100万元）×1.1%。 服务费交纳账户：苏州时代招投标有限公司 开户行：中信银行苏州南门支行 账 号：7323010182600103353 |
| 15 | 履约保证金 | 详见招标文件合同主要条款内容 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，本项目予以废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为； （三）投标人的报价均超过采购预算或最高限价，采购人无法支付的； （四）因重大变故，采购任务取消。 |
| 17 | 导致无效标 因素 | 投标文件有下列情形之一的，在资格性、符合性审查时按无效投标处理： （一）未按采购文件规定签署或盖章的； （二）未满足采购文件规定的资格要求的； （三）投标文件技术部分或资格证明文件中出现投标报价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件； （五）经机器码检查，不同投标人投标文件机器码一致的； （六）法律、法规及采购文件规定的其他无效投标情形。 |

# 第一章 投标邀请函

项目概况 2026-2027年姑苏区平川路、苏站路等道路花箱植物配置项目招标项目JSZC-320508-SZSD-G2026-0024的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年7月16日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320508-SZSD-G2026-0024

2、项目名称：2026-2027年姑苏区平川路、苏站路等道路花箱植物配置项目

3、预算金额：伍佰肆拾叁万元整（¥5430000.00元）

最高限价：伍佰肆拾叁万元整（¥5430000.00元）

4、采购需求：根据苏州市政府办公室关于科学绿化的实施意见，姑苏区坚持因地制宜、科学绿化，着力推进绿化景观彩色化、立体化、开放化、精细化和现代化进程，主动对标上海、杭州等先进城市和地区，推进城市绿化提档升级，加快建设立体绿化，纵向拓展绿色空间，拟对主城区部分主干道沿线的花卉植物配置服务进行采购。通过增加花卉植物的布置，达到美化道路整体环境、展现城市良好风貌的效果。本项目主要涉及平川路、苏站路、人民路、广济路、金门路等道路花箱容器及地栽草花的种植更换和养护管理（具体内容详见第四章招标书）。

5、合同履行期限：一年（具体时间以合同签订日期为准）

二、供应商资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业；供应商须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、本项目的特定资格要求：

3.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

三、获取招标文件：

1、时间：自公告发布之日起5个工作日

2、地点：苏采云系统

3、方式：苏采云系统报名后自行下载

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2026年7月16日13点30分（北京时间）

2、开标时间：2026年7月16日13点30分（北京时间）

3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网发布；与该采购项目相关的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，敬请各供应商留意。

2.政府采购监督电话：0512-68728409。

3.供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如遇软件操作问题，可拨打以下咨询电话：

3.1 注册咨询：18261002950；

3.2 CA技术咨询电话：400-608-6099；

3.3 签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、13675197356；

3.4系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、18261002950、0519-86722802；QQ：1315179389、895706745。

3.5智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.报名方式（网上报名）

4.1申领CA证书：供应商参与政府采购活动须办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网-法规政策-《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持其系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-69820834。

4.2登录报名：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统，选择具体项目后点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》。提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留并妥善保存《投标供应商确认函》，在提出质疑时须与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利（但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外）。

5.制作、提交电子投标文件：

5.1本项目采用电子招投标方式。供应商在“苏采云”系统中成功参与项目后，须在“已参与项目”界面下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

5.2补充通知：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，因未及时下载或下载不完整导致无法解密投标文件的，由此造成的响应失败或损失由供应商自行承担。

5.3本项目采用电子投标形式，供应商须按照《苏采云系统供应商操作手册》及招标文件要求制作并上传电子投标文件；电子投标文件须在投标文件提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，逾期未上传的视为放弃参加本项目采购活动；供应商应充分考虑网络环境、带宽等风险因素，因供应商自身原因造成电子投标文件上传失败的，由其自行承担全部责任。

6.开标方式：线上不见面开标

- 6.1登录方式：供应商登录“苏采云”系统，在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在“今日项目”列表中选择对应项目，进入不见面开标系统。

- 6.2解密：开标阶段，供应商须在【供应商解密】环节使用CA证书对电子投标文件进行解密；解密时间为投标文件提交截止时间后30分钟内，未在规定时限内完成解密的，视为放弃投标。

- 6.3请供应商确保电脑、系统及相关设备（视频输入输出设备等）正常运行，并自开标始至项目结束始终保持系统在线状态。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：苏州市姑苏区绿化管理站

地 址：苏州市姑苏区解放东路117号11楼

联系方式：潘奇芝/0512-65268073

2、采购代理机构信息

名 称：苏州时代招投标有限公司

地 址：苏州市虎丘区滨河路1388号3B 501室

联系方式：汪泽华/0512-65201419

3、项目联系方式

项目联系人：叶素萍、汪泽华、陈婷、曾颖

电 话：0512-65201419

# 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1．说明

1.1本招标文件仅适用于苏州时代招投标有限公司组织的本次采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州时代招投标有限公司。

2．词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件、中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人。

2.8货物：指乙方按招标文件规定应向甲方提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.9服务：指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，包括但不限于运输、保险、安装、调试、技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其他义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日；时间：除特别说明，均指北京时间。

2.12地点：合同中明确约定的乙方提交货物和履行服务的最终地点。

2.13合同价款：根据合同规定，在乙方正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16书面形式：指书面文字、合同书、信件等可有形地表现所载内容的形式。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力。

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业；投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3本项目的特定资格要求：

3.3.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人员，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（格式详见第三章）。

5.投标费用

5.1无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合、进口投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由目录所列内容组成。投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的全部内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求。若投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料，或未对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并有可能被拒绝投标。

7.2凡非直接从指定的政府采购信息发布媒体下载的招标文件及其补充通知（包括更正公告），采购人或采购代理机构对其真实性、完整性不承担任何责任。

8.采购文件的澄清、修改

8.1采购人或采购代理机构可根据需要或对投标人的提问，对已发出的招标文件进行澄清或修改，澄清或修改内容不得改变采购标的和资格条件。澄清或修改将通过政府采购网对外发布，并构成招标文件的组成部分。

8.2澄清或修改可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前发布；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料。因未及时下载或下载不完整导致无法解密投标文件的，由此造成的投标失败或损失由供应商自行承担。补充通知（包括更正公告）作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）：

9.1投标人可根据自身需要，对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的现场资料，是采购人或采购代理机构现有的、认为可供投标人利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人据此作出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但不得因此使采购人承担相关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

9.4投标人应在踏勘现场时熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得可能影响投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为由向采购人或采购代理机构提出任何索赔要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任，且不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。凡对采购文件提出质疑的供应商，必须依法获取采购文件，并须将符合资格条件的证明材料及网上报名页面材料与质疑函一并递交，否则不予受理。

10.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

10.4.1供应商的姓名或者名称（提供营业执照副本复印件）、地址、邮编、联系人及联系电话；

10.4.2质疑项目的名称、编号；

10.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

10.4.4事实依据；

10.4.5必要的法律依据；

10.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑的，授权委托书上应当载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄）

10.5.1质疑联系人：叶素萍；

10.5.2质疑联系电话：0512-65201419

10.5.3现场递交/邮寄收取地址：苏州市虎丘区滨河路1388号 3B 501室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效，以使其投标对招标文件作出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否提交并提（递）交投标文件，投标人均应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制。投标文件中必须使用其他文字的，须附有中文译本。未附中文译本或中文译本不准确的，由此引起的不利后果由投标人自行承担。

13.投标文件的组成（部分格式详见第三章）

13.1封面；

13.2开标一览表；

13.3投标报价明细表。

13.4资格审查文件

13.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

13.4.2投标人法定代表人身份证扫描件；

13.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

13.4.4投标人授权代理人身份证扫描件（如有授权）；

13.4.5合格投标人资格证明材料：

13.4.5.1具有独立承担民事责任的能力证明（法人营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

13.4.5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

13.4.5.3依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明；依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的供应商，应提供相关主管部门出具的证明材料）；

13.4.5.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

13.4.5.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

13.4.5.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

13.4.5.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法；

13.4.5.8其他有关资格证明文件。

13.5符合性审查文件

13.5.1投标函（格式见第三章）；

13.5.2偏离表（格式见第三章）；

13.5.3售后服务承诺；

13.5.4响应保证承诺书；

13.5.5项目配备的服务人员名单【投标文件中须提供项目负责人毕业证书扫描件（毕业证书须为“园林绿化及相关专业”，指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业）、投标单位为项目负责人、技术负责人、资料员兼工单员缴纳的最近一期的社保证明扫描件（有社保局盖章），否则视为未实质性响应，其投标文件不进行评审。上述人员须专人专职，不得相互兼职】；

13.5.6配备设备情况表【①车辆：如车辆为自有的，须在表后附上车辆行驶证（包括行驶证上车辆照片）、机动车登记证书、原始车辆购买发票、交强险保单的彩色扫描件；如车辆为已租赁的，须在表后附上投标单位的租赁协议、车辆行驶证（包括行驶证上车辆照片）、机动车登记证书、租赁费用原始发票、交强险保单的彩色扫描件；如承诺中标后签订合同前购买或租赁的，须在投标文件中提供书面承诺函，须经单位法定代表人/负责人签字或盖章，并加盖单位公章，格式自拟，如在签订合同前无法提供相关证明材料的，采购单位有权拒签合同。②设备：如设备设施为自有的，须在表后附上设备设施购买发票的彩色扫描件；如设备设施为已租赁的，须在表后附上投标单位的租赁协议、设备设施购买发票、租赁费用发票的彩色扫描件；如承诺中标后签订合同前购买或租赁的，须在投标文件中提供书面承诺函，须经单位法定代表人/负责人签字或盖章，并加盖单位公章，格式自拟，如在签订合同前无法提供相关证明材料的，采购单位有权拒签合同。上述材料未提供或提供不全、提供车辆、设备不满足采购文件最低要求配置的，均视为未实质性响应，其投标文件不进行评审】；

13.5.7其他有关符合性证明文件。

13.6综合评审文件

13.6.1 针对花器（花箱）、花墙花卉种植及草花种植养护等管理制度；

13.6.2 技术方案和设施维护管理措施；

13.6.3 项目工作人员安排 ；

13.6.4供花计划方案；

13.6.5 花箱、花墙内花卉种植及草花种植施工方案；

13.6.6 应急处理机制方案；

13.6.7 进退场交接方案；

13.6.8 花卉配置设计方案；

13.6.9 种植效果展示；

13.6.10投标单位履约能力比较【如项目类似业绩（如有）等】；

13.7其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）以上13.4-13.7中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题，采购代理机构工作人员将及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通信畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

14.投标文件编制要求

14.1投标文件按统一格式、顺序编写。

14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

15.投标报价（编制）要求的说明

15.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价包括完成本项目所需一切费用，包括但不限于所需要的花木、种植基质（如草炭、珍珠岩、营养土等）、辅助材料、人工、机械、运输、仓储、安装、调试、保险、劳保、设计费、各种税费、绿化养护费用、管理费、利润、专利技术及养护期间等一切费用。

15.2投标人应按投标报价表中的全部服务内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

15.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标将被拒绝。

15.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

16.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

17.投标文件的有效期

17.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

17.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18.投标文件的制作、签署、上传

18.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

18.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

18.3电子投标文件制作完成后，须在投标截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加本项目采购活动。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准。投标人应充分考虑网络环境、带宽等风险因素，因投标人自身原因造成电子投标文件上传失败的，由其自行承担全部责任。

五、投标文件的提交、补充、修改和撤回

19.投标文件的提交

19.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

20.投标截止时间

20.1投标人电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

20.2采购人和采购代理机构如需推迟投标截止时间，将按本须知规定的更正公告方式对外发布。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

20.3在投标截止时间止，成功解密的投标文件少于三个的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

21.投标文件的补充、修改和撤回

21.1投标人在投标截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充或修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标截止时间后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.2投标人在投标截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，视为不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至投标有效期满前，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

22.开标

22.1开标由招标代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应按照《苏采云系统供应商操作手册》的规定，参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.资格审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

23.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责；

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，并根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

26.3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

26.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知相关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4异常低价投标审查

26.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（一）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（二）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（三）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（四）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.6除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.7对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3本项目采用线上澄清方式：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”。接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。规定时间以系统中的倒计时为准。供应商应随时保持系统在线，因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，由此导致的不利后果由其自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.5经机器码检查，发现不同投标人投标文件机器码一致的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

28.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.3.5不同投标人的投标文件相互混装的。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和招标代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低投标报价或最高折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标人的确定

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并确定中标人。

31.2经评标委员会评审确定中标人后，采购代理机构将在规定时间内在政府采购管理部门指定媒体上公告中标结果，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内作出答复。在此期限后提出的质疑，或质疑未经投标人法定代表人或授权代理人签署并加盖公章（原件）的，采购代理机构有权不予答复。

32.合同授予：采购人、采购代理机构将把合同授予其投标文件实质性响应招标文件要求，并按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书/未中标通知书

33.1确定中标人后，招标代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书构成合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33.4未中标通知书将以邮件方式发送。

33.5采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

34.合同的签订

34.1按照《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2采购人和中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.4招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

34.6采购人和中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

八、其他事项

35.本项目服务根据苏州市级政府采购代理服务收费公告信息的规定由采购单位支付代理服务费。代理费支付主体应当自代理服务履约完毕之日起30个工作日内支付款项。

36.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规规定执行。

# 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）系  （投标单位名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的  （姓名）  为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州时代招投标有限公司组织实施的编号为  （招标编号）  号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与此有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字）

日期：    年     月     日

2、投标函

投标函

苏州时代招投标有限公司 ：

我们已收到贵公司发布的（招标编号）招标文件，经仔细阅读与认真研究，我们完全同意并接受招标文件中的各项条款，并决定参与本次投标。现就有关事项承诺如下：

1、我方愿意严格按照招标文件的所有要求，承担并完成（项目名称）项目所涉及的全部工作内容，并承担由此产生的所有费用。

2、如我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按时、按质、按量完成合同约定的全部义务。

3、我方已详细审查并完全接受招标文件及后续可能的更正文件（如有）的全部内容，并自愿放弃因对条款理解不清或误解而提出的任何异议权利。

4、我方同意根据招标文件的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起九十天。

5、我方承诺提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求提交的全部资料。

6、我方郑重声明，在参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中无任何重大违法记录。

7、我方保证，本次投标在开标后的全过程持续有效，不进行任何更改或变动。

8、我方承诺，完全符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的各项要求。如与实际情况不符，愿承担由此引发的一切后果。

9、我方承诺，在机器码检查中若出现与其他投标供应商机器码一致的情形，自愿承担由此产生的全部后果，包括但不限于不得参与本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

10、所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：                                  联 系 人：

地    址：                                  邮政编码：

联系电话：                                  传真（或邮箱）：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年     月     日

3、报价

3.1开标一览表（按投标系统内统一格式）

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： 大写： |

日期：    年   月   日

3.2投标报价明细表

投标报价明细表

| 序号 | 地点 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 种植参考时间 | 单价（元） | 合计（=数量*单价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平川路 | 平川路现有展扇款花箱种植（江乾路至人民路） | 44 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 2 |  | “一箱一链”种植 | 319 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 3 | 平泷路 | “一箱一链”种植 | 80 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 4 | 广济路 | 展扇款花箱种植（干将路至留园路） | 236 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 5 |  | 新花箱种植（留园路至惠济桥） | 249 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 6 | 苏站路 | 三联花箱种植 | 461 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 7 |  | 展扇款花箱种植（广济路至人民路） | 180 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 8 |  | “一箱一链”种植 | 261 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 9 | 临顿路 | 新扇形花箱种植 | 4 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 10 |  | 银杏款花箱种植 | 28 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 11 | 金门路 | 银杏款花箱种植 | 609 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 12 | 竹辉路 | 银杏款花箱种植 | 12 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 13 |  | 长方形金属花箱 | 14 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 14 | 齐门桥、景德桥人行道 | 新扇形花箱种植 | 120 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 15 | 北寺塔南广场 | 银杏款花箱种植 | 34 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 16 | 民治路万寿宫 | 新扇形花箱种植 | 15 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 17 | 西中市路 | “一箱一链”种植 | 53 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 18 | 人民路 | 3+2花箱种植 | 35 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 19 |  | 半球形花器种植 | 12 | 组 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 20 |  | 乐桥、平门桥草花 | 784.9 | ㎡ | 日常养护 |  |  |  |
| 21 |  | 人民桥艺术陶盆种植 | 2 | 组 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 22 |  | 月季养护 | 146 | 棵 | 日常养护 |  |  |  |
| 23 |  | 草坪养护 | 1850 | ㎡ | 日常养护 |  |  |  |
| 24 | 人民路 | 平门桥艺术陶盆种植 | 2 | 组 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 25 |  | 平门桥红陶盆种植 | 68 | 个 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 26 | 前塘河公园 | 前塘河公园水泥花盆种植 | 187 | 个 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 27 | 新市桥 | 龙纹花盆种植 | 30 | 组 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 28 | 北寺塔南绿地 | 节点装置类景观地面草花更换 | 20 | ㎡ | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 29 | 留园路沿线 | 金属花箱种植 | 39 | 个 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 30 | 新民桥 | 垂直立体花墙种植 | 425 | ㎡ | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 31 | 白塔路平江路路口 | 金属花箱种植 | 34 | 个 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 32 | 庆元坊路 | 金属花箱种植 | 7 | 个 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 33 | 6号线拙政园苏博站 | 展扇款花箱种植 | 5 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 34 | 金门路 | 三联花箱种植 | 30 | 箱 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 35 | 竹辉路 | 金属花钵 | 270 | 组 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 36 | 平泷路新增 | 一箱一链 | 157 | 个 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
| 37 | 前塘河公园 | 容器花盆更新 | 187 | 个 | 第一季种植前完成更新 |  |  |  |
| 38 | 苏锦桥 | 一箱一链花箱更新 | 9 | 个 |  |  |  |  |
| 39 | 火车站 | 一箱一链花箱更新 | 10 | 个 |  |  |  |  |
| 40 | 苏站路 | 三联花箱更新 | 10 | 个 |  |  |  |  |
| 41 | 广济路 | 江南款花箱更新 | 19 | 个 |  |  |  |  |
| 42 | 金门路 | 银杏款花箱更新 | 80 | 个 |  |  |  |  |
| 43 | 虎丘路 | 大金属花箱种植 | 60 | 个 | 第一季：8月上旬—9月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二季：9月下旬—12月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三季：12月下旬—4月下旬 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第四季：4月下旬—7月下旬 |  |  |  |
|  |  | 金属三联花箱养护 | 9 | 组 | 花箱内常态化植物日常养护 |  |  |  |
| 44 | 暂列金 | - 固定金额20万，用于迎检、接待及活动等临时新增内容，或新接收内容，单价参照本项目同款或同类型花箱花器或地栽花卉。 | 1 | 项 | / | 200000.00 | 200000.00 | （本项报价不可竞争，否则为无效报价） |
| 报价合计： |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“报价明细表”中各分项报价合计应当与“开标一览表”中投标总报价相等，如不相等，投标总报价以“开标一览表”为准。

3、本清单内采购数量为计划数量，结算时以实际发生数量为准，实际如超出计划数量，相关费用不再核增；实际数量如小于招标清单数量，费用按照投标报价作相应核减。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

4、关于投标报价合理性的澄清说明（若涉及）

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州时代招投标有限公司：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”要求，在评标过程中当投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%或通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的或者投标报价低于采购项目最高限价45%的或者评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，评标委员会应当要求投标人出具书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以评标委员会具体要求为准）。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

5、偏离表

偏离表（服务、商务）

| 序号 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：供应商应在本表中对照招标文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

6、售后服务承诺

售后服务承诺

| 序号 | 服务内容 | 投标承诺 （投标单位实际情况） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  |  |
| 2 | 免费养护 |  |  |
| 3 | 服务响应 |  |  |
| 4 | 到达现场 |  |  |
| 5 | 解决问题（整改） |  |  |
|  | ………… |  |  |

注：1、上述1、2条请明确期限，3、4、5条请明确时间；

2、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

3、如有其它服务内容，可自行参照填写。

投标单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：    年    月    日

7、项目配备的服务人员名单

项目配备的服务人员名单

| 序号 | 在本项目拟任职务 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 专业/职称/资格 | 从业 年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）针对完成本项目所配备的人员。

2）附相关证明材料复印件；

3）表格不够填写可添加（或自拟）。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

8、配备设备情况表

针对本项目配备设备情况表（自有或已租赁）

| 序号 | 设备名称 | 招标文件要求配置数量 | 自有数量 | 已租赁数量 | 品牌、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ... | ... |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

注：后附相关证明材料详见采购文件要求。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

9、投标单位类似项目业绩一览表（如有）

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 业主联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

10、投标保证承诺书

## 投标保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（若有）；

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：          （盖公章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

地址：                                         电话：

传真：                                        电子邮件：

邮编：

日期：

11、有关资格证明文件

关于资格文件的声明函

苏州时代招投标有限公司  ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为（招标编号）号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年 	   月   	日

12、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（盖章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州时代招投标有限公司单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

# 日  期：

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

14、供应商情况表

供应商情况表

年   月   日

| 单位名称 （盖章） |  |  |  |  | 注册号 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  | 传真 |  |  |
| 一、单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、单 位 概 况 | 职工总数 |  |  |  |  | 其中：中级职称人员 |  |  |  |  |
|  | 资产总计： 万元；资产净值： 万元；股东权益： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业面积（含厂房面积）： M2，产权： M2，租： M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销（零）售额： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现利润： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主 要 业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第四章 招标书

苏州时代招投标有限公司受苏州市姑苏区绿化管理站的委托，就其2026-2027年姑苏区平川路、苏站路等道路花箱植物配置项目项目的政府采购进行国内公开招标。欢迎有资格的投标人前来参加投标。本次招标具体情况如下：

一、招标编号：JSZC-320508-SZSD-G2026-0024

二、招标内容：2026-2027年姑苏区平川路、苏站路等道路花箱植物配置项目

三、预算金额：伍佰肆拾叁万元整（¥5430000.00元）

最高限价：伍佰肆拾叁万元整（¥5430000.00元）

四、采购内容及要求：

1、项目概况：根据苏州市政府办公室关于科学绿化的实施意见，姑苏区坚持因地制宜、科学绿化，着力推进绿化景观彩色化、立体化、开放化、精细化和现代化进程，主动对标上海、杭州等先进城市和地区，推进城市绿化提档升级，加快建设立体绿化，纵向拓展绿色空间，拟对主城区部分主干道沿线的花卉植物配置服务进行采购。通过增加花卉植物的布置，达到美化道路整体环境、展现城市良好风貌的效果。本项目主要涉及平川路、苏站路、人民路、广济路、金门路等道路花箱容器及地栽草花的种植更换和养护管理。

2、服务清单：

| 序号 | 地点 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平川路 | 平川路现有展扇款花箱种植（江乾路至人民路） | 44 | 箱 | 4 |  |
| 2 |  | “一箱一链”种植 | 319 | 箱 | 4 |  |
| 3 | 平泷路 | “一箱一链”种植 | 80 | 箱 | 4 |  |
| 4 | 广济路 | 展扇款花箱种植（干将路至留园路） | 236 | 箱 | 4 |  |
| 5 |  | 新花箱种植（留园路至惠济桥） | 249 | 箱 | 4 |  |
| 6 | 苏站路 | 三联花箱种植 | 461 | 箱 | 4 |  |
| 7 |  | 展扇款花箱种植（广济路至人民路） | 180 | 箱 | 4 |  |
| 8 |  | “一箱一链”种植 | 261 | 箱 | 4 |  |
| 9 | 临顿路 | 新扇形花箱种植 | 4 | 箱 | 4 |  |
| 10 |  | 银杏款花箱种植 | 28 | 箱 | 4 |  |
| 11 | 金门路 | 银杏款花箱种植 | 609 | 箱 | 4 |  |
| 12 | 竹辉路 | 银杏款花箱种植 | 12 | 箱 | 4 |  |
| 13 |  | 长方形金属花箱 | 14 | 箱 | 4 |  |
| 14 | 齐门桥、景德桥人行道 | 新扇形花箱种植 | 120 | 箱 | 4 |  |
| 15 | 北寺塔南广场 | 银杏款花箱种植 | 34 | 箱 | 4 |  |
| 16 | 民治路万寿宫 | 新扇形花箱种植 | 15 | 箱 | 4 |  |
| 17 | 西中市路 | “一箱一链”种植 | 53 | 箱 | 4 |  |
| 18 | 人民路 | 3+2花箱种植 | 35 | 箱 | 4 |  |
| 19 |  | 半球形花器种植 | 12 | 组 | 4 |  |
| 20 |  | 乐桥、平门桥草花 | 784.9 | ㎡ | 日常养护 |  |
| 21 |  | 人民桥艺术陶盆种植 | 2 | 组 | 4 |  |
| 22 |  | 月季养护 | 146 | 棵 | 日常养护 |  |
| 23 |  | 草坪养护 | 1850 | ㎡ | 日常养护 |  |
| 24 | 人民路 | 平门桥艺术陶盆种植 | 2 | 组 | 4 |  |
| 25 |  | 平门桥红陶盆种植 | 68 | 个 | 4 |  |
| 26 | 前塘河公园 | 前塘河公园水泥花盆种植 | 187 | 个 | 4 |  |
| 27 | 新市桥 | 龙纹花盆种植 | 30 | 组 | 4 |  |
| 28 | 北寺塔南绿地 | 节点装置类景观地面草花更换 | 20 | ㎡ | 4 |  |
| 29 | 留园路沿线 | 金属花箱种植 | 39 | 个 | 4 |  |
| 30 | 新民桥 | 垂直立体花墙种植 | 425 | ㎡ | 4 |  |
| 31 | 白塔路平江路路口 | 金属花箱种植 | 34 | 个 | 4 |  |
| 32 | 庆元坊路 | 金属花箱种植 | 7 | 个 | 4 |  |
| 33 | 6号线拙政园苏博站 | 展扇款花箱种植 | 5 | 箱 | 4 |  |
| 34 | 金门路 | 三联花箱种植 | 30 | 箱 | 4 |  |
| 35 | 竹辉路 | 金属花钵 | 270 | 组 | 4 |  |
| 36 | 平泷路新增 | 一箱一链 | 157 | 个 | 4 |  |
| 37 | 前塘河公园 | 容器花盆更新 | 187 | 个 | 1 |  |
| 38 | 苏锦桥 | 一箱一链花箱更新 | 9 | 个 | 1 |  |
| 39 | 火车站 | 一箱一链花箱更新 | 10 | 个 | 1 |  |
| 40 | 苏站路 | 三联花箱更新 | 10 | 个 | 1 |  |
| 41 | 广济路 | 江南款花箱更新 | 19 | 个 | 1 |  |
| 42 | 金门路 | 银杏款花箱更新 | 80 | 个 | 1 |  |
| 43 | 虎丘路 | 大金属花箱种植 | 60 | 个 | 4 |  |
|  |  | 金属三联花箱养护 | 9 | 组 | 花箱内常态化植物日常养护 |  |
| - 44 | - 暂列金 | - 固定金额20万，用于迎检、接待及活动等临时新增内容，或新接收内容，单价参照本项目同款或同类型花箱花器或地栽花卉。 | - 1 | - 项 |  | （本项报价不可竞争，否则为无效报价） |

- 3、具体要求（花卉植物更换种植、养护时间段及所需品种、规格、数量等）：

- 3.1花箱种植

| 序号 | 地点 | 项目内容 | 种植参考时间 | 种植参考品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平川路 | 平川路现有展扇款花箱种植（江乾路至人民路） | 第一季：8月上旬—9月下旬 第二季：9月下旬—12月下旬 第三季：12月下旬—4月下旬 第四季：4月下旬—7月下旬 | 以季节性草花为主，如百日草、角堇、凤仙、四季海棠、矮牵牛、美女樱、孔雀草、万寿菊、黄金菊、比格海棠、石竹、彩叶草、紫罗兰等，180﹟盆或以上规格的容器苗栽植，满铺种植、不露泥土。 |
| 2 |  | “一箱一链”种植 |  |  |
| 3 | 平泷路 | “一箱一链”种植 |  |  |
| 4 | 广济路 | 展扇款花箱种植（干将路至留园路） |  |  |
| 5 |  | 新花箱种植（留园路至惠济桥） |  |  |
| 6 | 苏站路 | 三联花箱种植 |  |  |
| 7 |  | 展扇款花箱种植（广济路至人民路） |  |  |
| 8 |  | “一箱一链”种植 |  |  |
| 9 | 临顿路 | 新扇形花箱种植 |  |  |
| 10 |  | 银杏款花箱种植 |  |  |
| 11 | 金门路 | 银杏款花箱种植 |  |  |
| 12 | 竹辉路 | 银杏款花箱种植 |  |  |
| 13 |  | 长方形金属花箱 |  |  |
| 14 | 齐门桥、景德桥人行道 | 新扇形花箱种植 |  |  |
| 15 | 北寺塔南广场 | 银杏款花箱种植 |  |  |
| 16 | 民治路万寿宫 | 新扇形花箱种植 |  |  |
| 17 | 西中市路 | “一箱一链”种植 |  |  |
| 18 | 人民路 | 3+2花箱种植 |  |  |

3.2半球形花器种植

| 项目内容 | 种植参考时间 | 种植要求 |
| --- | --- | --- |
| 人民路：半球形花器种植 | 第一季：8月上旬—9月下旬 第二季：9月下旬—12月下旬 第三季：12月下旬—4月下旬 第四季：4月下旬—7月下旬 | 每组分别配置大、中、小三款半球形不锈钢花器，具体规格：大号外径160cm、高度100cm，中号外径120cm、高度80cm，小号外径80cm、高度60cm；花器花卉需按一年四季景观长效保障要求种植，根据季节及时更替当季时令花卉；栽植花卉须采用220﹟盆及以上规格容器苗，确保花卉长势健壮、品相完好；花卉种植可采用单一品种或多品种搭配组合，要求密植满铺、平整饱满，整体无裸露泥土、无空缺死角，确保全年花开不断、四季有景、观感整洁精致。 |

3.3日常养护

| 项目内容 | 养护参考时间 | 养护要求 |
| --- | --- | --- |
| 人民路：乐桥、平门桥草花 | 日常养护 | 种植品种参考：凤仙、雏菊、海棠、孔雀草、万寿菊、天竺葵、石竹、美女樱、角堇、紫罗兰等；180﹟盆容器苗地栽，满铺种植后黄土不露天。 |
| 人民路：月季养护 |  | 盆栽树状月季，日常养护包括除草、施肥、病虫害防治、浇水、支撑更换维护、长势不良或死亡苗木更换等。 |
| 人民路：草坪养护 |  | 服务期内更换一次草坪，保持草坪常绿。包括草坪的日常养护管理及补缺，植物长势不良或景观效果不佳的，须进行更换种植，冬季加播黑麦草籽。包括人民桥中分带南北两端花境的日常维护及草花的应急更换。 |
| 虎丘路：金属三联花箱养护 | 花箱内常态化植物日常养护 | 种植品种参考：银叶菊、金叶石菖蒲、南天竹、红毛鳞盖蕨等；满铺种植后黄土不露天。 |

3.4陶盆种植

| 项目内容 | 种植参考时间 | 种植要求 |
| --- | --- | --- |
| 人民路：人民桥艺术陶盆种植 | 第一季：8月上旬—9月下旬 第二季：9月下旬—12月下旬 第三季：12月下旬—4月下旬 第四季：4月下旬—7月下旬 | 新几内亚凤仙、四季海棠、矮牵牛、美女樱、金盏菊、孔雀草、万寿菊、黄金菊、石竹、比格海棠、石竹、彩叶草（红、绿）等。合理种植、营造色彩变化，体现美感。 |
| 人民路：平门桥艺术陶盆种植 |  |  |
| 人民路：平门桥红陶盆种植 |  | 新几内亚凤仙、四季海棠、比格海棠、石竹、长春花、彩叶草（红、绿）、松果菊、毛地黄、蛇鞭菊、西洋杜鹃、蓝羊茅、矮蒲苇、粉蒲苇、地肤、粉黛乱子草等，采用园艺手法，利用不同花卉合理搭配，错落有致，营造色彩。 |

3.5水泥花盆种植

| 项目内容 | 种植参考时间 | 种植要求 |
| --- | --- | --- |
| 前塘河公园：前塘河公园水泥花盆种植 | 第一季：8月上旬—9月下旬 第二季：9月下旬—12月下旬 第三季：12月下旬—4月下旬 第四季：4月下旬—7月下旬 | 三角梅、矮生紫薇、茶梅、月季、新几内亚凤仙、四季海棠、比格海棠、石竹、长春花、彩叶草（红、绿）、松果菊、毛地黄、蛇鞭菊、西洋杜鹃、蓝羊茅、矮蒲苇、粉蒲苇、地肤、彩叶草（红、绿）等，搭配藤本植物如常春藤、花叶蔓长春、络石等。采用园艺手法，利用不同花卉合理搭配，错落有致，营造色彩变化，体现美感。 |

3.6龙纹花盆种植

| 项目内容 | 种植参考时间 | 种植要求 |
| --- | --- | --- |
| 新市桥：龙纹花盆种植 | 第一季：8月上旬—9月下旬 第二季：9月下旬—12月下旬 第三季：12月下旬—4月下旬 第四季：4月下旬—7月下旬 | 凤仙、矮牵牛、美女樱、孔雀草、万寿菊、天竺葵、比格海棠、石竹、紫罗兰、角堇等应季草花满铺种植，每组3个盆子，养护期内花卉植物长势不良或景观效果不佳的，须进行补缺或更换种植。 |

3.7节点装置类景观地面草花更换

| 项目内容 | 种植参考时间 | 种植要求 |
| --- | --- | --- |
| 北寺塔南绿地：节点装置类景观地面草花更换 | 第一季：8月上旬—9月下旬 第二季：9月下旬—12月下旬 第三季：12月下旬—4月下旬 第四季：4月下旬—7月下旬 | 包括草花部分4次更换及花境日常养护，花卉植物满种不露土。如有花卉植物出现长势不良、景观效果退化等情况需及时进行补缺、更换等，保持良好景观效果。养护期内，现场种植养护面积如有变化调整按实际面积结算。 |

3.8金属花钵、金属花箱种植

| 项目内容 | 种植参考时间 | 种植要求 |
| --- | --- | --- |
| 留园路沿线：金属花箱种植 | 第一季：8月上旬—9月下旬 第二季：9月下旬—12月下旬 第三季：12月下旬—4月下旬 第四季：4月下旬—7月下旬 | 以季节性草花为主，如百日草、角堇、凤仙、四季海棠、矮牵牛、美女樱、孔雀草、万寿菊、黄金菊、比格海棠、石竹、彩叶草、紫罗兰等，搭配藤本植物如常春藤、花叶蔓长春、络石等。180﹟盆或以上规格的容器苗栽植，满铺种植、不露泥土。 |
| 白塔路平江路路口：金属花箱种植 |  |  |
| 庆元坊路：金属花箱种植 |  |  |
| 竹辉路：金属花钵 |  |  |
| 虎丘路：大金属花箱种植 |  |  |

3.9花墙种植

| 项目内容 | 种植参考时间 | 种植要求 |
| --- | --- | --- |
| 新民桥：垂直立体花墙种植 | 第一季：8月上旬—9月下旬 第二季：9月下旬—12月下旬 第三季：12月下旬—4月下旬 第四季：4月下旬—7月下旬 | 对原有花墙骨架容器进行一年4次当季花卉植物更换种植，并做好相关养护，种植后基本达到满铺效果，无明显间隔空隙，可使用观花结合观叶植物，全年见花。方案设计时考虑颜色、线条搭配。 |

3.10一箱一链、花箱种植

| 项目内容 | 种植参考时间 | 种植要求 |
| --- | --- | --- |
| 6号线拙政园苏博站：展扇款花箱种植 | 第一季：8月上旬—9月下旬 第二季：9月下旬—12月下旬 第三季：12月下旬—4月下旬 第四季：4月下旬—7月下旬 | 以季节性草花为主，如百日草、角堇、凤仙、四季海棠、矮牵牛、美女樱、孔雀草、万寿菊、黄金菊、比格海棠、石竹、彩叶草、紫罗兰等，搭配藤本植物如常春藤、花叶蔓长春、络石等。180﹟盆或以上规格的容器苗栽植，满铺种植、不露泥土。 |
| 金门路：三联花箱种植 |  |  |
| 平泷路新增：一箱一链 |  |  |

3.11容器花盆更新

| 项目内容 | 更新参考时间 | 更新要求 |
| --- | --- | --- |
| 前塘河公园：容器花盆更新 | 第一季种植前完成更新 | 容器花盆更新，款式需经采购单位确认。 |
| 苏锦桥：一箱一链花箱更新 |  |  |
| 火车站：一箱一链花箱更新 |  |  |
| 苏站路：三联花箱更新 |  |  |
| 广济路：江南款花箱更新 |  |  |
| 金门路：银杏款花箱更新 |  |  |

备注：

（1）本项目花卉栽植综合单价包含种植基质（草炭、珍珠岩、营养土等主材）、现场施工、全周期绿化养护等全部相关费用。

（2）中标单位在取得采购人书面同意后，可依据报审的植物配置方案增补栽植清单外新品种；对于上述列明规格的花卉品种，进场苗木实际规格不得低于招标文件约定标准。

（3）项目结算价款按现场实际完成合格工程量据实核算，结算总价上限不得超出中标合同总价。

（4）投标单位须提供四季（每季）花箱植物配置、草花种植的设计方案，每套包括花卉品种、规格、数量等文字说明及彩色图形效果图，经采购单位确认后方可实施种植。

（5）第一次花卉种植摆放效果至少需达到采购人认可的效果图；第二次起，花卉种植摆放前15天，须经采购单位及第三方考核单位确认效果、品种及配花方案，若配花效果及品种不满足采购单位要求，中标单位需按照采购单位要求进行修改，由此产生的费用由中标单位承担。

（6）每季竣工需要提供航拍图片，并标注清楚拍摄时间、地点及花卉品种分布情况，确保影像资料真实、清晰。

（7）本项目花箱、配套护栏配置备用备品，中标单位签订合同后，负责与上一周期中标单位完成在用及备用花器、配套设施的清点移交工作；移交环节产生的运输、仓储等全部费用已综合计入合同总价，采购人不再另行计价。项目服务期满后，中标单位须按接收台账如数移交全部设施至下一周期中标单位。

（8）台账要求：中标单位须分季度建立花箱、花墙花卉栽植台账、日常养护台账等全套资料；每季度花卉栽植完工后，主动配合采购人、第三方考核单位开展竣工验收，按要求填报项目验收表单。

4、人员、设备配备要求：

4.1 项目负责人1名：须为本单位在职人员（需提供最近一期社保证明扫描件），具有园林绿化及相关专业本科及以上学历；中标后未经采购单位同意不得擅自变更，直至本项目合同期满。

4.2 技术负责人1名：须为本单位在职人员（需提供最近一期社保证明扫描件）；全程负责项目技术落地、工艺把控及技术问题处置等相关事宜。

4.3 资料员兼工单员：至少配备1名资料员兼工单员，须为本单位在职人员（需提供最近一期社保证明扫描件）；接到采购单位工单通知后，做到20分钟内完成响应对接。

注：上述人员须专人专职，不得相互兼职。

- 4.4 项目组人员：

- 4.4.1养护人员配置：不少于20名现场养护人员（可承诺中标后一个月内配置到位），每天工作时间不少于4小时，夏天作息时间按相关规定执行。

4.4.2配置要求：项目组人员安排需按照实际要求；合同期内，作业人员在工作期间须穿着采购单位要求的统一服装上岗，夜间施工须穿反光马甲，配备安全帽，作业时须采取相应的安全措施。中标单位必须为合同服务期内的所有服务人员购买意外险等保险，服务人员应严格遵守苏州市姑苏区绿化站各项管理规定。如遇重要活动、参观接待时中标单位应及时组织人员，完成各项突击任务。接到采购单位在养护考核中发现的问题后，应及时整改到位。

4.5作业人员须统一配备智能手机，配合采购单位接入姑苏绿化养护管理平台；项目日常检查考核、问题整改均通过姑苏区绿化养护管理平台线上办理。

- 5、针对本项目所车辆最低配置要求：洒水车2辆（洒水车为专项作业车）、巡视汽车1辆、巡视电瓶车（两轮）2辆、清运卡车2辆等（投标车辆可为投标人自有车辆、已租赁车辆，亦可承诺中标后通过购置或租赁方式配齐所需车辆。须在投标文件中完整提交项目所需车辆详细清单）。

5.1投标车辆为现自有的，投标文件中须提供车辆行驶证（包括行驶证上车辆照片）、机动车登记证书、原始车辆购买发票以及交强险保单的彩色扫描件。

5.2投标车辆为已租赁的，投标文件中须提供租赁协议、车辆行驶证（包括行驶证上车辆照片）、机动车登记证书、租赁费用发票以及交强险保单的彩色扫描件。

5.3承诺中标后通过购置或租赁方式配齐所需车辆，须在投标文件中提供书面承诺函，并经单位法定代表人/负责人签字或盖章及加盖单位公章，格式自拟，否则不予认可。如在签订合同前无法提供相关证明材料的，采购单位有权拒签合同。

6、针对本项目设备最低配置要求：背负式喷雾器15台；水泵（不含洒水车）8台（投标设备可为投标人自有或已租赁，亦可承诺中标后购置或租赁，投标文件中须提供设备清单）。

6.1设备设施为现自有的，投标文件中须提供设备设施购买发票彩色扫描件。

6.2设备设施为已租赁的，投标文件中须提供租赁协议、设备设施购买发票、租赁费用发票的彩色扫描件。

6.3承诺中标后通过购置或租赁方式配齐的，须在投标文件中提供书面承诺函，并经单位法定代表人/负责人签字或盖章及加盖单位公章，格式自拟，否则不予认可。如在签订合同前无法提供相关证明材料的，采购单位有权拒签合同。

7、除特别规定外，投标单位必须按照技术保养承诺要求配备相应种植及养护器具及车辆。车辆的所有权或使用权属于投标单位（以车辆产权证或租赁协议为准）。在合同履行过程中，如发现专用车辆用于其它项目的，视为违约，采购单位有权对中标单位按中标价（单项分析价）处罚，若出现三次（含）以上该违约现象，采购单位有权上报财政主管部门【注：投标人配置的人员、设备数量不得低于招标文件载明的最低配置标准，未满足该项要求的，按未实质性响应招标文件处理】。

8、种植施工及养护要求

## 8.1花箱内花卉植物配置

（1）所有花卉种植前，须经采购单位及第三方考核单位确认配花效果、品种、规格及数量，如种植后未达到招标要求或投标时方案内的配花效果，中标单位须按采购单位要求进行整改，由此产生的费用由中标单位承担，第一季种植摆放时所有花卉必须接近盛花期，后面3季种植摆放时花卉开放度不低于40%，必须完全体现品种特性。每季更换种植的施工时间不得超过7天，如因中标人原因造成工期延长，按10000元/天给予经济处罚。

（2）所有花卉，都必须在种植摆放时达到设计高度、蓬径、花期的需求，务必保证种植后不露泥土，整体花型丰满，色彩鲜艳。

（3）为保证更换花卉的生长及开花，更换后每隔15日，必须追肥一次，肥料以液体磷钾为主。多次开花的品种在花后及时打顶修剪，保证花开不断。

（4）服务期内，中标单位应自行负责花卉植物及相关设施的管护与防盗工作，并维护好周围的环境卫生。如遇花箱及护栏发生损坏情况，须负责对接事故的处理、理赔等。

8.2花墙种植要求

## （1）一年种植4季花卉植物（具体详见服务清单要求），品种为当期色彩艳丽的花卉植物；种植时规格应统一，必须是F1 代种子培育，180﹟及以上盆径的花卉，非营养钵苗，整株健壮，圆满匀称，花色亮丽，无病虫害。

（2）每季花卉品种、规格、更换具体时间、种植施工方案及设计图形须经采购单位及第三方考核单位确认后方可实施，种植时应由采购单位及第三方考核单位对花卉样品进行确认后方可进行种植。

（3）不同颜色或品种的花卉组成图案种植时，界限应清晰，界限模糊的，必须在2天内整改完毕。

（4）花卉种植后总体要求饱满无空隙。

## 8.3地栽花卉种植施工

## （1）根据招标清单规定的时间、数量、参考品种等要求种植，品种为当期色彩艳丽的花卉；种植时规格应统一，必须是F1代种子培育，180﹟及以上盆径花卉（招标清单备注有明确规定的依招标清单执行），非营养钵苗，每盆见花，整株健壮，圆满匀称，花色亮丽，无病虫害。

（2）每季草花更换具体时间及草花种植施工方案须经甲方及第三方考核单位确认后方可实施，种植草花时应由采购单位及第三方考核单位对草花样品进行确认后方可进行种植。每季更换草花的施工时间不得超过7天，如因中标人原因造成工期延长，按10000元/天给予经济处罚。

（3）种植草花时必须深翻细耙，除尽土中石块、草屑、残茎、落叶等杂物，并施足基肥。在整个服务期内，中标单位应根据地形、土壤肥力变化，随时做好地形调整、追肥等工作。土方高度必须低于侧石边缘，浇水后要保持路面整洁、清洁，不得污染地面。不同颜色或品种草花组成图案种植时，界限应清晰，界限模糊的，必须在2天内整改完毕。

（4）草花种植密度应视季节不同及花卉品种或花型大小不同而定，总体要求饱满无空隙， 种植完成后必须达到“黄土不露天”的效果，180﹟盆径花卉规格每平方米不少于36株（招标清单备注有明确规格及密度的依招标清单执行）。种植时草花距离侧石应小于5cm，超出范围的，必须在2天内整改完毕。

（5）草花种植深度应为原种植深度，不得损伤茎叶，并保持根系完整。种植过深，导致草花茎叶损伤或草花高度不一致（高差大于2cm）以及种植过浅，容器苗土面高于种植区域土面，必须在2天内整改完毕。

（6）地栽花卉种植养护严格执行《江苏省园林绿化工程施工及验收规范》《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》等相应规范。

（7）服务期内，中标单位应自行负责花卉植物及相关设施的管护与防盗工作，并维护好周围的环境卫生。

8.4树状月季养护：做好树状月季日常养护，适时修剪以保证株形美观，开花后及时清理残花，冬季进行疏枝、回缩修剪，冬夏两季注意避免灼伤及冻害，及时清除砧木萌芽，加强肥水管理及病虫害防治，采取措施延长花期，对破损的支撑、盆栽容器进行更换，对明显枯萎、长势不良或死亡植株及时进行更换。

## 9、施工及养护管理要求：

9.1如因中标单位原因，导致首轮花箱植物配置及花卉种植无法在正式进场后七天内完成的，按10,0000元/天给予经济处罚，最高不超过100万元，采购单位可向相关部门通报中标单位不诚信行为，并有权与其解除合约，对已完成的工作量不予承担费用。

9.2花卉种植后应加强水肥、除草、保洁等日常管理，应保证种植范围内不出现黄土露天、枯死现象，及时清理杂草、杂物、垃圾等。一旦出现草花死亡、长势不良（局部枯死、叶片发黄、脚叶脱落、花株瘦高、花株萎蔫）、遭人为破坏等明显影响观赏效果的，而新一季花卉更换时间尚未到的，养护单位应2天内无偿更换、补植到位。补植的草花应和原种植品种、规格一致。草花浇水时要确保道路、花坛等的外观整洁，多余泥土及时清理。花卉植物种植后严格控制高度，保持高度一致。

9.3确保所有花器表面及周边整洁干净无污染，花器设置完好无损坏，中标单位负责破损花器设施的修复或更换，做好日常维护。

9.4浇水使用的水车必须是正规水车，能进入古城区，车辆整洁、干净，油漆无脱落现象，浇水后保持路面整洁、清洁，不得污染地面。

9.5保证所有花卉颜色鲜艳饱满，不得有枯死空缺，如经检查发现有花卉枯死、空缺的，须根据要求完成整改。

9.6服务期间，采购单位发出口头整改通知后，中标供应商首次、二次拒不整改不合格花卉的，采购单位可另行委托第三方整改，整改费用从合同款中扣除；第三次拒不整改的，采购单位可予以严重警告或单方解除合同，中标供应商承担全部经济损失。

9.7非中标单位原因发生人为损毁、交通事故肇事逃逸等原因致使花卉死亡、花器损坏的，由中标单位负责及时更换，其中花卉更换费用由中标单位负责，花器由采购单位提供；若交通事故等损坏事项可查实具体责任主体、肇事方未逃逸的，中标单位须先完成花卉及花器更换工作，相关费用由中标供应商向实际责任人追偿，采购单位不承担任何费用。

9.8养护服务期内，花卉出现枯死、植株萎蔫等影响景观观赏效果情形，且未至约定换花周期的，中标供应商须结合季节特点及时完成补植，相关费用已包含在合同总价内，采购人不再另行支付任何费用。

9.9服务期内因道路交通管控、工程项目施工或其他政策性事由需拆除、迁移花箱及配套设施的，中标单位须配合交管、住建等主管部门依规办理相关拆移手续，将花箱设施拆除并转运至采购单位指定存放点位（仓库），前述全部相关费用包含在合同报价内，采购单位不再另行付费。 因拆移造成花箱布设数量、实际栽植面积减少的，自设施减少所属服务周期起，结算价款按实际减量相应予以核减。

9.10合同期满后，本轮中标单位须将花箱花器及相关设施移交给下一轮中标单位。按照本轮服务接收时的数量（包括现场设置、备用部分数量）移交，如有不足，本轮中标单位须按采购要求原样予以补足数量。如上述缺损数量未能补足的，采购单位可在结算余款及履约保证金内，根据缺失的花箱花器及相应设施采购时的中标价格予以扣除。完成移交后支付最后一季费用，移交期限为合同期满后一个月，一个月内未完成移交并签订移交单的，每延迟一天扣款2000元，直至余款扣完。

## 10、安全施工要求：

10.1合同期内，中标单位自行负责花卉植物及花器设施的管护与防盗等工作。

10.2道路上种植施工或养护作业时，须按照道路交通作业要求设置必要的警示隔离设施（如安全提示牌、爆闪灯、隔离栏、安全锥桶等），确保作业人员及行人、车辆的安全。

10.3每季种植施工及养护前需提供相关安全方案，报第三方考核单位审核后方可实施。

11、质量与验收：

11.1中标单位应按照招标文件的要求提供合格的产品和服务。

11.2项目验收包括；外观、安全性、花器数量、花卉品种、花卉面积、花卉质量、搭配效果以及养护管理质量，中标单位对质量问题负责无条件更换不合格花卉、无条件重新制作或修理加固设施，因此发生的费用由中标单位负责。

11.3验收标准：根据采购文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及《江苏省政府采购履约验收管理办法》的规定相关规定和现行法律、规范；验收结果不符合采购要求的，采购单位有权终止合同，一切损失、检测费用及专家费用等由中标单位承担。

11.4检查考核期限：所有植物配置施工及养护工作须接受采购单位及第三方考核单位的随机检查，检查考核时间覆盖整个合同期，并在完成与下一轮中标单位移交后结束，具体检查考核按照附件“项目管理考核办法”执行。

11.5售后服务：中标单位应以优良的服务态度，在花卉整改方面，提供20分钟以内响应，根据考核办法规定的时限完成采购单位提出的整改要求；如遇采购单位紧急的整改要求，中标单位需无条件配合，并提供5小时以内完成整改的服务，在花器及周边地面保洁方面需在8小时内完成整改。当发生抢险任务时，中标单位应在半小时以内组织人员到达抢险现场。

12、其它要求：

12.1应能保证所提供的实施服务方案涉及的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购单位的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标单位承担。

12.2合同期间，如出现重大施工或养护缺陷，采购单位有权扣留缺陷出现之日起的施工或养护费用，直至缺陷更正，如中标单位对施工或养护缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用在施工或养护费用中扣除。

12.3如遇台风、暴雨、大雪等恶劣自然天气，中标单位需服从采购单位要求，做好相关抢险救灾工作并做好安全防护工作，相关措施费用由中标单位负责。

12.4中标单位须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由中标单位自行负责，采购人不承担任何责任。

12.5采购单位有权检查监督中标单位服务质量，对不称职的工作人员有权要求中标单位在一周内更换，直至人选合格为止（所更换的人员不得低于原投标文件中人员要求）。

五、综合说明：

1、投标单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果对其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出。

2、本项目中投标报价包括完成本项目所需一切费用，包括但不限于所需要的花木、种植基质（如草炭、珍珠岩、营养土等）、辅助材料、人工、机械、运输、仓储、安装、调试、保险、劳保、设计费、各种税费、绿化养护费用、管理费、利润、专利技术及养护期间等一切费用。

3、服务期限：一年（具体时间以合同签订日期为准）

4、服务地点：姑苏区平川路、苏站路、人民路、广济路、金门路等道路沿线。

六、政府采购政策：

1.中、小企业：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定：

1.1本项目属于专门面向中小企业采购。

1.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.3本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）。

1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.5本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

1.6若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、残疾人福利性单位：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

4、绿色采购：

4.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,按照最新调整的品目清单执行，并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则视为未实质性响应。

4.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

4.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

4、若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购代理机构对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至提交响应文件日未满三年的。

2.1两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

2.3对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

第五章 合同主要条款

根据苏州时代招投标有限公司采购编号JSZC-320508-SZSD-G2025-0031采购文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的      项目的成交事宜，签订本合同书。

# 一、合同的标的物：

1.服务期限：一年。      年    月    日至      年    月    日。

2.标的物清单：详见附件。

# 3.下列文件为本合同不可分割部分：

# ①中标通知书；

# ②招标文件；

# ③乙方中标的投标书；

# ④乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、合同价格与支付：

1.合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币：           （包括但不限于所需要的花木、种植基质（如草炭、珍珠岩、营养土等）、辅助材料、人工、机械、运输、仓储、安装、调试、保险、劳保、设计费、各种税费、绿化养护费用、管理费、利润、专利技术及养护期间等一切费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动）。

2.合同生效后，乙方向甲方提供合同金额5%的履约保函。收到保函后甲方向乙方支付合同金额30%的预付款。进场后，乙方根据甲方规定的时间和要求对指定地点的花卉植物进行更换及养护，甲方对服务期内阶段性实际完成的工作量进行验收及考核，根据考核结果扣除罚款支付项目进度款。合同期满后待本次乙方与下一轮中标单位完成交接后，甲方结清余款并退还5％履约保函（无息），如因乙方原因影响下一轮中标单位进场养护，相关损失由甲方在未支付费用及履约保函内予以扣除。(乙方每次申请资金时，需提供通过甲方验收的实际工作量证明等材料。)

（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用关于预付款的规定。）

3.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4.乙方要求付款应提供以下资料：

4.1合格的发票（根据甲方要求开具发票）。

4.2由甲乙双方及招标代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》（项目全部完成）

4.3其他（如有）

5.支付方式：采用数字人民币支付。

数字人民币账户：

开户行：

账号：

三、种植施工及养护要求：

## 1.花箱内花卉植物配置

1.1所有花卉种植前，须经甲方及第三方考核单位确认配花效果、品种、规格及数量，如种植后未达到招标要求或投标时方案内配花效果，乙方须按甲方要求进行整改，由此产生的费用由乙方承担，第一季种植摆放时所有花卉必须接近盛花期，后面3季种植摆放时花卉开放度不低于40%，必须完全体现品种特性；每季更换种植施工时间不得超过7天，如因乙方原因造成工期延长，按10000元/天给予经济处罚。

1.2所有花卉，都必须在种植摆放时达到设计高度、蓬径、花期的需求，务必保证种植后不露泥土，整体花型丰满，色彩鲜艳。

1.3为保证更换花卉的生长及开花，更换后每隔15日，必须追肥一次，肥料以液体磷钾为主。多次开花的品种在花后及时打顶修剪，保证花开不断。

1.4服务期内，乙方应自行负责花卉植物及相关设施管护与防盗工作，并维护好周围环境卫生；如遇花箱及护栏发生损坏情况，须负责对接事故的处理、理赔等。

2.花墙种植要求

## 2.1一年种植4季花卉植物（具体详见服务清单要求），品种为当期色彩艳丽的花卉植物；种植时规格应统一，必须是F1 代种子培育，180﹟及以上盆径的花卉，非营养钵苗，整株健壮，圆满匀称，花色亮丽，无病虫害。

2.2每季花卉品种、规格、更换具体时间、种植施工方案及设计图形须经甲方及第三方考核单位确认后方可实施，种植时应由甲方及第三方考核单位对花卉样品进行确认后方可进行种植。

2.3不同颜色或品种的花卉组成图案种植时，界限应清晰，界限模糊的，必须在2天内整改完毕。

2.4花卉种植后总体要求饱满无空隙。

## 3.地栽花卉种植施工

## 3.1根据招标清单规定的时间、数量、参考品种等要求种植，品种为当期色彩艳丽的花卉；种植时规格应统一，必须是F1代种子培育，180﹟及以上盆径花卉（招标清单备注有明确规定的依招标清单执行），非营养钵苗，每盆见花，整株健壮，圆满匀称，花色亮丽，无病虫害。

3.2每季草花更换具体时间及草花种植施工方案须经甲方及第三方考核单位确认后方可实施，种植草花时应由甲方及第三方考核单位对草花样品进行确认后方可进行种植。每季更换草花的施工时间不得超过7天，如因中标人原因造成工期延长，按10000元/天给予经济处罚。

3.3种植草花时必须深翻细耙，除尽土中石块、草屑、残茎、落叶等杂物，并施足基肥。在整个服务期内，乙方应根据地形、土壤肥力变化，随时做好地形调整、追肥等工作。土方高度必须低于侧石边缘，浇水后要保持路面整洁、清洁，不得污染地面。不同颜色或品种草花组成图案种植时，界限应清晰，界限模糊的，必须在2天内整改完毕。

3.4草花种植密度应视季节不同及花卉品种或花型大小不同而定，总体要求饱满无空隙， 种植完成后必须达到“黄土不露天”的效果，180﹟盆径花卉规格每平方米不少于36株（招标清单备注有明确规格及密度的依招标清单执行）。种植时草花距离侧石应小于5cm，超出范围的，必须在2天内整改完毕。

3.5草花种植深度应为原种植深度，不得损伤茎叶，并保持根系完整。种植过深，导致草花茎叶损伤或草花高度不一致（高差大于2cm）以及种植过浅，容器苗土面高于种植区域土面，必须在2天内整改完毕。

3.6地栽花卉种植养护严格执行《江苏省园林绿化工程施工及验收规范》、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》等相应规范。

3.7服务期内，乙方应自行负责花卉植物及相关设施的管护与防盗工作，并维护好周围的环境卫生。

4.树状月季养护：做好树状月季的日常养护，适时修剪以保证株形的美观，开花后及时清理残花，冬季进行疏枝、回缩修剪，冬夏两季注意避免灼伤及冻害，及时清除砧木萌芽，加强肥水管理及病虫害防治，采取措施延长花期，对破损的支撑、盆栽容器进行更换，对明显枯萎、长势不良或死亡植株及时进行更换。

## 四、施工及养护管理要求：

1.花卉种植后应加强水肥、除草、保洁等日常管理，应保证种植范围内不出现黄土露天、枯死现象，及时清理杂草、杂物、垃圾等。一旦出现草花死亡、长势不良（局部枯死、叶片发黄、脚叶脱落、花株瘦高、花株萎蔫）、遭人为破坏等明显影响观赏效果的，而新一季花卉更换时间尚未到的，养护单位应2天内无偿更换、补植到位。补植的草花应和原种植品种、规格一致。草花浇水时要确保道路、花坛等的外观整洁，多余泥土及时清理。花卉植物种植后严格控制高度，保持高度一致。

2.确保所有花器表面及周边整洁干净无污染，花器设置完好无损坏，乙方负责破损花器设施的修复或更换，做好日常维护。

3.浇水使用的水车必须是正规水车，能进入古城区，车辆整洁、干净，油漆无脱落现象，浇水后要保持路面整洁、清洁，不得污染地面。

4.保证所有花卉颜色鲜艳饱满，不得有枯死空缺，如经检查发现有花卉枯死、空缺的，须根据要求完成整改。

5.服务期间，甲方提出口头整改通知后，如乙方第一次对不符合采购要求的花卉等不整改的，甲方有权自行选择其他单位进行整改，相关费用从乙方采购费用中予以扣除；如乙方第二次对不符合采购要求的花卉等不整改，甲方有权自行选择其他单位进行整改，相关费用从乙方采购费用中予以扣除；如乙方第三次对不符合采购要求的花卉等不整改，甲方提出严重警告或可单方面提出终止合同，乙方承担相关经济损失。

6.非乙方原因导致的花器人为损害及交通事故损坏逃逸等原因致花卉死亡、花器损坏的，乙方应负责更换，其中花卉更换费用由乙方负责，花器由甲方提供；对未逃逸可找到明确责任人的交通事故等原因造成的花卉死亡、花器损坏的，乙方应直接负责及时更换，相关费用向责任人追讨，甲方不承担相关费用。

7.在养护期间，若出现花卉枯死、花株萎蔫等情况，明显影响观赏效果的，而更换时间尚未到期的，根据季节性进行补植到位，甲方不增加任何费用。

8.在服务期间，如因涉及道路交通安全、工程项目施工或其他原因需将花箱及相关设施拆除运走的，服务单位须配合交通等职能部门，办理相关手续，将花箱设施拆除后运至指定地点（或仓库），费用含在投标报价中。对于现场减少的花箱数量或种植面积，自减少当季起在结算时做相应核减。

9.合同期满后，本轮乙方须将花箱花器及相关设施移交给下一轮乙方。按照本轮服务接收时的数量（包括现场设置、备用部分数量）移交，如有不足，本轮乙方须按采购要求原样予以补足数量。如上述缺损数量未能补足的，甲方可在结算余款及履约保证金内，根据缺失的花箱花器及相应设施采购时的中标价格予以扣除。完成移交后支付最后一季费用，移交期限为合同期满后一个月，一个月内未完成移交并签订移交单的，每延迟一天扣款2000元，直至余款扣完。

## 五、安全施工要求

1.合同期内，乙方自行负责花卉植物及花器设施的管护与防盗等工作。

2.道路上种植施工或养护作业时，须按照道路交通作业要求设置必要的警示隔离设施（如安全提示牌、爆闪灯、隔离栏、安全锥桶等），确保作业人员及行人、车辆的安全。

3.每季种植施工及养护前需提供相关安全方案，报第三方考核单位审核后方可实施。

六、质量与验收

1.乙方应按照招标文件的要求提供合格的产品和服务。

2.项目验收包括；外观、安全性、花器数量、花卉品种、花卉面积、花卉质量、搭配效果以及养护管理质量，乙方对质量问题负责无条件更换不合格花卉、无条件重新制作或修理加固设施，因此发生的费用由乙方负责。

3.验收标准：根据采购文件、乙方的投标文件、双方签订的合同文件及《江苏省政府采购履约验收管理办法》的规定和相关规定和现行法律、规范；验收结果不符合采购要求的，甲方有权终止合同，一切损失、检测费用及专家费用等由乙方承担。

4.检查考核期限：所有植物配置施工及养护工作须接受甲方及第三方考核单位的随机检查，检查考核时间覆盖整个合同期，并在完成与下一轮乙方移交后结束，具体检查考核按照附件“项目管理考核办法”执行。

5.售后服务：乙方应以优良的服务态度，在花卉整改方面，提供20分钟以内响应，根据考核办法规定的时限完成甲方提出的整改要求；如遇甲方紧急的整改要求，乙方需无条件配合，并提供5小时以内完成整改的服务，在花器及周边地面保洁方面需在8小时内完成整改。当发生抢险任务时，乙方应在半小时以内组织人员到达抢险现场。

七、合同生效及其它：

1.合同经甲乙双方代表签字、加盖公章（或合同章），向甲方缴纳履约保函即生效，合同签订后两个工作日内甲方需备案并公示。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，经政府采购监督管理部门备案后作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标机构提交壹份备存。

八、违约责任：

1.甲方违约责任

A.甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

B.甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2.乙方违约责任

A.如因乙方原因，导致首轮花箱植物配置及花卉种植、摆放无法在正式进场后七天内完成的，按10,0000元/天给予经济处罚，最高不超过100万元，甲方可向相关部门通报乙方不诚信的行为，且甲方有权与其解除合约，对已完成的工作量不予承担费用。

B.接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。如需修改，甲方有权责令乙方立即改正，乙方拒不改正或已经造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担责任。

C.服务范围之内的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。如乙方拒不配合或已经造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担责任。

D.乙方应做好详细的花卉种植台账（包含方案、验收情况、每个花器类型图片等），建立养护档案。如乙方拒不配合或已经造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担责任。

E.乙方应切实做好安全生产工作，加强培训，增强防范意识，严格遵守各项法律、法规和文件规定，遵守操作规范，养护工程期间发生的安全事故，由乙方负责处理解决，处理过程中所发生的一切费用由乙方承担。乙方人员在合同期内与第三方考核单位造成损害的，或第三方考核单位与乙方人员造成损害的，都由乙方负责处理，并由其依法承担责任，与甲方无关。

F.乙方需服从甲方下达的整改任务，乙方如未按照要求整改，甲方有权安排其他单位进行养护和整改，相关费用全部由乙方承担。

九、不可抗力：

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、合同的解除和转让：

1.除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1合同的解除

A.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

B.将中标的服务项目或管理转包或分包他人；

C.违反招标文件的有关规定；

D.出现重大问题或重大事故造成严重影响的；

E.因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

F.因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

G.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2.2合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十一、争议的解决：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决；协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则：

1.合同份数：本合同一式陆份，甲、乙双方各执贰份，招标机构壹份，政府采购管理部门壹份。

2. 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3. 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标书和招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4.未尽事宜：本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代表人（签字）： | 代表人（签字）： |
| 日期： | 日期： |

附件：

2026-2027年姑苏区平川路、苏站路等道路花箱植物配置项目管理考核办法

一、考核范围

本项目范围内的花卉植物种植、养护管理等工作适用本办法进行考核。

二、考核办法

本项目实行两级考核制，甲方委托的第三方考核单位负责日常检查考核工作，苏州市姑苏区绿化管理站负责抽查、组织每季验收。

区绿化管理站按方案设计类、种植质量类、日常养护类、台账资料类、行政管理类等分类进行考核。考核方式为直接扣费。

三、种植及养护经费

实际花箱数量如超出投标文件数量，花卉植物配置费用不再核增。现场实际花箱植物配置数量如小于招标清单数量，以现场实际种植摆放数量为准，费用按照投标报价作相应核减。单价按中标单价计算。

四、考核细则

（一）方案设计类

1.每次换季更新时，未在换季更新前15个工作日内主动上报种植设计方案的（以图纸或CAD电子图形式），含品种、规格、数量、颜色、图案、种植时间等，每次扣5000元。

2.上报的设计方案不全，有遗漏，每次扣2000元。

3.上报的方案种植数量有调整，方案中未能及时体现的，每次扣1000元。

（二）种植质量类

1.每季种植前未送样，每季扣5000元。送样未达到招标文件要求规定的规格和长势等，每季扣除3000元。

2.现场种植花卉品种、颜色、规格、数量、图形等需与上报方案一致，未经采购方同意擅自变更的，当季每发现1处扣除2000元。

3.每季更换施工日期不得超过7天，每延迟一天扣除10000元。

4.花卉植物种植完成后未达到“黄土不露天”的效果，每发现1处扣除300元。

5.路面未打扫整洁，旧花清理不干净，每发现1处扣300元。

6.每季经初次验收不合格，在3日内未整改到位的，当季每处扣除1000元，7天内再次组织验收仍不合格，当季扣50000元。

（三）日常养护

1.花卉植物生长不健壮，花、叶片有枯萎、焦边，黄叶，且在1日内未及时更换的，每发现1处扣除300元。

2.花卉植物出现植株老化、植株瘦弱、明显光杆、萎蔫、开花率低等情况而影响景观效果的，未在1日内补植、更换或整改不达要求的，每1处扣除300元。

3.花卉植物出现明显整株枯萎或死亡的，严重影响景观效果的，每发现1处扣除500元。

4.做好草花、花器、花箱以及护栏等设施的保洁工作，管理范围内出现明显杂草、杂物、垃圾未及时清理的，每发现1处扣除300元。

5.清理出的杂草、垃圾袋等未及时清除或扔在附近绿地内的，每发现1次扣除500元。

6.花箱、花墙内花卉植物出现被人为破坏、偷盗等，未在1日内进行补植或补植不达要求的，每1处扣除500元。

7.未做好病虫害预防工作，花箱、花墙内花卉植物出现病虫害，每发现1处扣除300元。

8.花箱、护栏等设施因外力导致移位，未及时进行复位的，每发现1处扣除500元。

9.因交通事故或其他原因导致花箱或花墙损坏的，乙方应在收到甲方或其他部门通知后半小时内到达现场进行抢险处置，未按时处置的每次扣款2000元；损坏现场须在2天内恢复原状，未按时恢复原状的，每次扣款5000元。如遇甲方紧急整改要求，乙方需无条件配合，并提供5小时以内完成整改服务，未按时整改的，每次扣款5000元。

（四）台账资料

1.未按甲方要求在每季结束后的7日内上交当季台账资料和付款申请材料的，每次扣5000元。

2.道路花箱、草花种植每季竣工结算材料内需提供符合甲方要求的当季花卉实景航拍照片，未提供或提供不符合要求的照片，每季扣5000元。

（五）履约管理

1.未完成区绿化站下达的其他迎检、突击等其他任务，每次扣除10000元。

2.项目负责人应按时参加由甲方召集的养护检查、工作例会及其它临时通知的须由项目负责人参加的检查、会议，未经甲方同意擅自缺席的一次扣2000元，迟到一次扣500元。

3.乙方未经甲方同意擅自更换项目经理的，每次扣除10000元。因项目经理履职能力不足或其他原因采购方要求更换的，应更换与投标项目经理相当学历和职称人员，否则每次扣除5000元。

4.未在中标后的1个月内将投标时上报的日常养护使用的洒水车、清运卡车及巡视车的行驶证复印件提供至甲方报备，每次检查扣除10000元；未按招标规定在中标后1个月内将投标项目经理职称证书原件在采购方处存档的，服务期内每季扣3000元。

5.甲方不定期对项目养护人员进行数量抽查，在接到甲方抽查通知后乙方项目负责人须在半小时内召集现场养护工人到指定地点集中接受检查。以甲方通知时间半小时内到场的工人数量为准，工人数量未达到招标要求数量95%的，每次扣款2000元；未达到招标要求数量80%的，每次扣款8000元；未达到招标要求数量70%的，每次扣款20000元；未达到招标要求数量50%的，每次扣款50000元。

6.现场作业人员未统一着装上岗，发现一次扣300元/人。

7.未经甲方同意，乙方擅自使用本项目花箱或相关设施（含仓储备用部分）的，一经发现，每次扣10000元。

（六）其他

1.乙方应明确至少一名工单员及时配合采购方处理12345、数字城管、寒山闻钟、信访等工单投诉，经查属于有责工单的，每张扣款200元，超期整改的每张扣款1000元，2倍超期的加倍扣款。

2.被新闻媒体、上级部门等点名批评的，每次扣款10000元。

3.种植及养护过程中，因未放置临时隔离围挡或安全警示牌、安全警示线、锥形桶等防护装置导致出现事故的，由乙方自行承担。采购方检查时发现安全措施未做到位，每个检查点扣除1000元。

4.因养护管理不善，发生人员伤亡、财产损失后未处理或处理不妥造成投诉的，每次扣款10000元。

# 第六章 评标方法、评分标准

一、评标方法：

1、本次招标评标采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标单位为中标候选人的评标方法。

2、评标委员会各成员审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求，非实质性响应的投标文件将被拒绝，也不进行评审。

3、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分进行统计汇总时算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

4、如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人或者中标人的评标方法；如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织抽签确定中标候选人顺序。

二、综合评分标准：

（一）报价得分（10分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10%×100。

（二）施工及养护管理技术方案（35分）

1、管理制度比较：针对花器（花箱）、花墙花卉种植及草花种植养护等管理制度完善，程序规范，责任明确，具有可操作性，包括但不限于养护档案管理制度、安全文明措施方案、花卉种植摆放等进行综合评审。

方案科学合理，重点突出，针对性强，操作性强得5分；方案科学较合理，重点突出，操作性较强得3分；方案科学合理，重点突出，针对性一般，操作性一般得1分；未提供相应方案不得分。

- 2、技术方案和设施维护管理措施比较：针对本项目的技术方案和设施维护管理措施，科学合理，重点突出，针对性强等。如养护方案及措施、病虫害防治方案、花卉花器设施等防盗及整改措施等。

方案科学合理，重点突出，针对性强，操作性强得5分；方案科学较合理，重点突出，操作性较强得3分；方案科学合理，重点突出，针对性一般，操作性一般得1分；未提供相应方案不得分。

- 3、项目工作人员安排比较：针对项目工作人员安排计划合理，组织管理体系科学，能够有效实施养护管理工作。包括各专业工种人员的配备以及劳动力安排等。

方案科学合理，重点突出，针对性强，操作性强得5分；方案科学较合理，重点突出，操作性较强得3分；方案科学合理，重点突出，针对性一般，可操作性一般得1分；未提供相应方案不得分。

- 4、供花计划方案比较：供花计划方案结合季节变化，计划周密，措施有效。如供花时间、花卉组织及运输详细说明等。

方案科学合理，重点突出，针对性强，操作性强得5分；方案科学较合理，重点突出，可操作性较强的得3分；方案科学合理，重点突出，针对性一般，可操作性一般的得1分；未提供相应方案的不得分。

- 5、施工方案比较：花箱、花墙内花卉种植及草花种植施工方案完整，措施有效扎实，管理责任清晰。包括安全施工方案、卫生保洁责任落实、施工及养护管理时交通组织方案等。

方案科学合理，重点突出，针对性强，可操作性强的得5分；方案科学较合理，重点突出，可操作性较强的得3分；方案科学合理，重点突出，针对性一般，可操作性一般的得1分。未提供相应方案的不得分。

- 6、应急处理机制方案比较：应对养护自然灾害、交通事故紧急处理、110联动抢险处理等应急处理机制方案，以及节假日及各类城市评比、检查时的应对措施，操作性强，计划安排科学合理的得5分；操作性较强，计划安排科学合理的得3分；操作性一般，计划安排较合理的得1分；未提供相应方案不得分。

- 7、进退场交接方案比较：方案内容完整、合理，针对性适用性强的得5分；方案内容完整，针对性适用性一般的得3分；方案内容完整，针对性适用性较差的得1分；未提供相应方案不得分。

（三）花卉配置设计方案（15分）

按照招标文件要求，花箱、花墙的植物配置每季各提供1套或以上设计方案，须包含每一季方案的彩色效果图及花卉品种、规格、数量、颜色、图形等文字说明，各个花器、各季内花卉以季节性草花为主，可参考标的物清单，搭配合理，具有艺术美感。

提供内容完整，搭配合理，具有艺术美感，可操作性强，效果图充分考虑招标项目实地背景的得15分；内容较完整，搭配较合理，可操作性较强的得10分；内容一般，搭配一般，可操作性较差的得5分；未提供彩色效果图和文字说明的不得分。

（四）种植效果（12分）

提供当季1个花箱的花卉植物配置的种植效果照片一套（至少包含正面、背面、侧面等多个角度，能完整看出花卉植物的种植质量、景观效果等）。花卉植物品种以季节性草花为主，可参考标的物清单，由投标单位根据设计方案自选，容器规格参照展扇款花箱，种植形式可采用单一品种或多品种组合种植。

品种齐全、花卉生长健康、长势特别好、艺术效果好、园艺水平高的得12分；品种齐全、长势较好、艺术效果较好、园艺水平较高的得9分；品种齐全、长势一般、园艺水平一般的得6分；品种不全、长势一般、园艺水平一般的得3分；未提供的不得分。

（五）拟投入项目组人员比较（14分）

1、拟投入本项目的项目负责人具有园林绿化及相关专业高级及以上职称的得3分；具有园林绿化及相关专业中级职称的得1分；其余不得分【投标文件中须提供项目负责人职称证书扫描件及投标单位为其缴纳的最近一期的社保缴纳证明扫描件，否则不得分】。

2、拟投入本项目其他相关人员（不含项目负责人）中具有园林绿化及相关专业中级职称的每有一人得0.5分；具有园林绿化及相关专业高级职称的每有一人得1分，最高得5分。同一人不得重复计取分值，按最高等级计取【投标文件中须提供职称证书扫描件及投标单位为其缴纳的最近一期的社保缴纳证明扫描件，否则不得分】。

注：该项人员不与下列3项企业技术工种人员重复计取分值，如出现重复人员则计为职称人员。

- 3、项目组技术工种人员（不含项目负责人、技术负责人）具有中级花卉工（或花卉园艺工）每有一人得0.5分，具有高级及以上花卉工（或花卉园艺工）每有一人得1分，最高得6分【投标文件中须提供技术等级证书扫描件及投标单位为其缴纳的最近一期的社保缴纳证明扫描件，否则不得分】。

（六）投标单位综合履约能力比较（14分）

1、具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每提供一种证书的得2分，最高6分【投标文件中提供认证证书扫描件或提供该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站上查询的页面完整截图，否则不得分】。

2、2023年1月1日（时间以合同签订日期为准）至今履约过的类似项目，有一个得2分，最高得8分【投标文件中提供合同扫描件与合同名称相对应的发票联（或记账联）扫描件，每个合同至少提供服务发票一张，否则不得分】。

（全文完）