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2026年南京市城市道路空洞检测项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年8月5日上午09点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320100-JTGS-G2026-0027
1.2项目名称：2026年南京市城市道路空洞检测项目
1.3预算金额：人民币300万元
包1：预算金额150万元
包2：预算金额150万元
1.4包1、包2最高限价：包1最高限价：150万元；包2最高限价：150万元；供应商的投标报价不得超过上述最高限价。
1.5标包划分：本次招标分为2个标包
包1:对49条约81.12公里市管道路进行空洞塌陷隐患检测。
包2:对62条约84.48公里区管道路进行空洞塌陷隐患检测。
本项目评标顺序依次为包1、包2，各供应商可以参与一个或多个标包的投标，但最多只能中标一个标包，已经中标的供应商可以参加后续标包的评审，但不再被推荐为中标候选人。
1.6采购需求：本次城市道路空洞检测范围为南京主城区和地铁经过、经评估塌陷总体风险等级高的道路，采用探地雷达等检测方法，对南京市111条、约165.6公里道路（道路红线内，包括车行道和人行道）进行空洞塌陷隐患检测排查。探明检测范围内道路下方5m范围内是否存在病害体，如脱空、空洞、富水体、土体疏松区等。并根据检测结果形成检测报告。具体包括：现场踏勘与资料收集，制定检测方案，数据采集及解译，疑似点定位与复测，成果钻探验证，成因分析及处置建议，对其他异常情况进行复测，综合分析形成检测报告。
1.7合同履行期限：自合同签订之日起90日历天内完成检测工作通过采购人验收，并提供1年后续服务。
1.8本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需求，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据  或社会保险缴纳清单），或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。
注：第（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：供应商应具备国家行政主管部门颁发的摄影测量与遥感乙级及以上测绘资质，或工程勘察专业类乙级及以上资质，或公路工程甲级试验检测资质（公路工程综合甲级试验检测资质）（须提供在有效期内的证书扫描件并加盖公章）。
2.4未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起五个工作日。
地点：江苏政府采购网 
方式：网站下载 
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年8月5日上午09：00（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1采购方式：公开招标
6.2行业划分：其他未列明行业
6.3本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
6.4本次招标不收取投标保证金。
6.5根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。
注：下载打印日期从招标公告发布起至开标前。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
投标人在投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料，材料须加盖公章提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。
投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1）投标人被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
6.6本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
6.7供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
6.8有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
[bookmark: _Toc35393806]七、采购人信息
1.名   称：南京市城市道路管理中心
地   址：南京市太平门2-1号
联系方式：岳工、025-58066511

2.采购代理机构信息
名    称：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司
地    址：南京市鼓楼区中山北路346号老学堂创意园58号楼9层
联系方式：张工、025-83605026
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第二章  投标须知
一、总 则
1、适用法律
1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、政策功能落实
3.1.促进中小企业发展
3.1.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。
3.1.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.1.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
3.1.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
3.1.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.2.节能环保产品
3.2.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
3.2.2采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
3.2.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。
3.3.绿色采购
3.3.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
3.3.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
3.3.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
3.3.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
3.4创新产品采购
3.4.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
3.5网络产品、市场准入类产品采购
3.5.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
3.5.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
3.6实施本国产品标准及相关政策
3.6.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
3.6.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
3.6.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.6.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
3.6.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：
（1）招标公告；
（2）投标须知；
（3）评标标准；
（4）采购需求；
（5）合同主要条款及格式；
（6）投标文件格式及附件。
如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。
4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。
6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、联合体投标：本项目不接受联合体投标。
8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。
9、投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）*投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；
（2）*法人授权书（格式见第六章）；
（3）*投标人资格证明文件：
1) 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2) 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3) 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4）*开标一览表及附表（格式见第六章）；
（5）*《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；
（6）*《商务条款偏离表》；
（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；
（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；
（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
10、投标文件的技术内容
技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
[bookmark: _GoBack]（2）*《采购需求偏离表》；
（3）检测方案；
（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用，以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.5投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。
11.6对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。
11.7本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
12.2如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的招标文件不一致，以上述网站发布的招标文件为准。
13、投标保证金（无）
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
15、投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16、投标费用
16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 招标代理服务费：由中标人支付，以中标金额为基数，按《江苏省政府采购代理服务收费的指导意见》(苏政采协〔2024〕20号)文件规定的标准收取。中标人在领取中标通知书时一次性支付，费用含在投标报价总额中，不单独计列。
16.3开标公证费：无。
四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18、投标文件的解密
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。
20、诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3投标人不足3家的，不得开标。
21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。并向评委会反馈审查结论。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（6）投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。
22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
   评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
23、确定中标人
23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（四）事实依据（具体条款）；
（五）必要的法律依据（具体条款）；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
29、其他
29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。



[bookmark: _Toc3245]第三章 评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定。
	序号
	评分因素
	评审标准（适用于包一、包二）
	分值

	1
	价格
（15分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15（小数点保留2位）
	15

	2
	供应商业绩
（9分）
	供应商自2023年1月1日（含）以来承接过已完成类似城市道路空洞检测项目且未发生重大质量、安全责任事故，每提供1个业绩得3分，最高得9分。
（注：以合同签订日期为准，需要提供合同或业绩证明材料扫描件和未发生重大质量、安全事故承诺函并加盖供应商公章，否则不得分。承诺函格式自拟。）
	9

	3
	拟派人员资格能力
（26分）
	①项目负责人
项目负责人具有测绘或地质类或土木工程类高级及以上技术职称的得2分。
项目负责人自2023年1月1日（含）以来担任过已完成类似城市道路空洞检测的项目负责人，1个得3分，此项满分6分。
（注：以合同签订日期为准，需提供能体现该项目负责人职称和业绩的证明材料扫描件并加盖供应商公章，并提供劳动保障部门出具的投标截止前6个月任意一个月的社保缴费证明，否则不得分。）
	8

	
	
	②技术负责人
技术负责人具有测绘或地质类或土木工程类高级及以上技术职称的得2分。
技术负责人自2023年1月1日（含）以来担任过已完成类似城市道路空洞检测的项目负责人或技术负责人，1个得3分，此项满分6分。
（注：以合同签订日期为准，需要在相应表格中填报且提供能体现该技术负责人职称和业绩的证明材料扫描件并加盖供应商公章，并提供劳动保障部门出具的投标截止前6个月任意一个月的社保缴费证明，否则不得分。）
	8

	
	
	③项目组成员（项目负责人、技术负责人除外）最高得10分
a.项目组成员具有测绘或地质类或土木工程类中级及以上技术职称；每投入1人得2分
b.项目组人员具有测绘或地质类或土木工程类本科及以上学历；每投入1人得2分
（注：一人多证者，职称和学历证书不可兼得不可叠加，需要在相应表格中填报且提供证书扫描件并加盖供应商公章，并提供劳动保障部门出具的投标截止前6个月任意一个月的社保缴费证明，否则不得分。）
	10

	4
	检测仪器设备
（12分）
	a.除《第四章采购需求》要求提供的设备外，每多提供1台车载式探地雷达设备的加3分，最多加6分；
b.除《第四章采购需求》要求提供的设备外，每多提供1台便携式手推探地雷达加3分，最多加6分。
（注：需要在相应表格中填报且提供相应证明材料，不提供或提供资料不全的不得分。
①自有设备须提供购置合同、购置发票和有效期内的检定证书或校准证书；
②租赁设备须提供租赁合同且租赁协议期限必须大于本项目服务期限，同时提供有效期内的检定证书或校准证书）
	12

	5.1
	工作方案
（38分）
	①检测服务方案
根据检测工作的环境特点、内容、程序、方法、检测手段、检测资料及分析报告，对形成最终报告的可行性、全面性、针对性等方面进行评分。
检测服务方案针对性比较强、内容全面、合理、可行，得8分；
检测服务方案针对性一般、内容基本全面、基本可行的，得5分；
检测服务方案针对性不强、内容不全面、不太可行的，得2分；
无此项内容的得0分。
	8

	5.2
	
	②检测工作服务的目标及保证措施
根据检测工作服务的目标、保证检测精度的技术措施、检测进度计划及保证检测进度的措施、检测工作质量与服务保证措施、安全生产管理措施等方面进行评分。
检测工作服务目标明确，保证检测精度的技术措施、检测进度计划及保证检测进度的措施、检测工作质量与服务保证措施、安全生产管理措施针对性比较强、内容全面、合理、可行的，得8分；
检测工作服务目标明确，保证检测精度的技术措施、检测进度计划及保证检测进度的措施、检测工作质量与服务保证措施、安全生产管理措施针对性一般、内容基本全面、基本可行的，得5分；
检测工作服务目标明确，保证检测精度的技术措施、检测进度计划及保证检测进度的措施、检测工作质量与服务保证措施、安全生产管理措施针对性不强、内容不全面、不太可行的，得2分；
无此项内容的得0分。
	8

	5.3
	
	③对本项目的重点和难点分析及对策措施
详细阐述本项目存在的重难点问题；根据项目重难点，详细阐述对应的应对措施；提出初步的研究思路及解决方案等方面进行评分。
项目的重点和难点分析及对策措施针对性较强、内容全面，措施合理、可行的，得8分；
项目的重点和难点分析及对策措施针对性一般、内容基本全面，措施基本可靠、可行的，得5分；
项目的重点和难点分析及对策措施针对性不强、内容不全面，措施不太可行的，得2分；
无此项内容的得0分。
	8

	5.4
	
	④根据检测工作的进度控制及质量保证措施等方面进行评分。
进度控制与质量保证措施全面，清晰，框架完整，科学合理，完全符合本项目的需求，针对性强，得8分;
进度控制与质量保证措施较全面、较清晰，框架基本完整，措施较合理，针对性一般，得5分;
进度控制与质量保证措施有缺项、框架不太完整、针对性不强，得2分；
无此项内容的得0分
	8

	5.5
	
	④后续服务及质量保证措施
从供应商提供的后续服务的巡视、检测频率和质量保证措施的全面性和合理性等方面进行评分。
后续服务及质量保证措施非常完善，解决方案非常合理，响应时间迅速，专业技术人员保障充分的，得6分；
后续服务及质量保证措施内容基本完善，解决方案基本合理，人员能够基本保障的，得3分；
后续服务内容不全面，保证措施不适合本项目，得1分；
无此项内容的得0分。

	6

	6
	合计
	100



说明：
1.所有证明和业绩均以有效清晰的证明文件的电子件加盖供应商电子公章为依据。
2.小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和  其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Toc31739][bookmark: _Toc481057147][bookmark: _Hlk96071152]6.异常低价审查
评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
7.须按照招标文件“供应商诚信档案管理”的要求去注册、申请、在线打印《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，打印时间为本采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则该供应商投标文件按无效投标处理。


[bookmark: _Toc10078]第三章 采购需求
[bookmark: _Toc481604677]一、采购标的
（一）项目概况
为深入贯彻落实《住房和城乡建设部关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111号）和江苏省有关道路塌陷防治工作部署和要求，切实提高我市城市道路塌陷防治水平，降低安全风险，保障城市道路正常运行，根据《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》（JGJ/T437-2018）等相关规定，现拟开展城市道路空洞检测工作。
本次城市道路空洞检测范围为南京主城区和地铁经过、经评估塌陷总体风险等级高的道路，采用探地雷达等检测方法，对南京市111条、约165.6公里道路（道路红线内，包括车行道和人行道）进行空洞塌陷隐患检测排查。探明检测范围内道路下方5m范围内是否存在病害体，如脱空、空洞、富水体、土体疏松区等。
（二）检测范围
本次采购划分为2个采购包：包1、包2。
包1:对49条约81.12公里市管道路进行空洞塌陷隐患检测。
包2:对62条约84.48公里区管道路进行空洞塌陷隐患检测。

包1:市管道路
	标段
	序号
	道路名称
	道路起点
	道路止点
	道路长度(M)
	车行道面积(㎡）
	人行道面积(㎡）

	包1
	1
	沪宁高速连接线
	中山门
	马群匝道东牌坊
	6335
	126808
	270

	
	2
	龙蟠路(市属）
	中央门立交
	龙蟠路隧道东出口
	1129
	48638
	12708

	
	3
	龙蟠中路
	北京东路
	长乐路北侧
	4843
	202965
	50394

	
	4
	中山门大街(市属)
	中山门隧道东口
	陵园路东侧
	1309
	28672
	3053

	
	5
	富贵山隧道接路（不含富贵山隧道）
	龙蟠路-2
	农场巷
	2854
	26248
	4000

	
	6
	晨光路(市属)
	永乐路(市属)
	雨花东路北侧
	549
	15311
	4311

	
	7
	龙蟠南路
	长乐路北侧
	永乐路(市属)
	1547
	70863
	10144

	
	8
	大桥南路（包含盐仓桥广场）
	盐仓桥广场
	上大桥处
	1078
	38844
	10463

	
	9
	雨花大道
	雨花广场南侧
	软件大道北侧
	1696
	90808
	15445

	
	10
	宁溧路快速化改造工程F匝道路
	晨光路（市属）
	雨花东路
	502
	5336
	1098

	
	11
	中山东路
	新街口广场
	中山门
	3995
	132661
	35462

	
	12
	中山路
	鼓楼广场
	新街口广场
	1855
	64287
	23426

	
	13
	中央路（包含鼓楼广场）
	鼓楼广场
	中央门小桥南侧
	3302
	118345
	35943

	
	14
	白下路(市属)
	洪武路东侧
	中山南路东侧
	209
	4578
	2294

	
	15
	光华路(市属)
	御道街东侧
	中和桥路1
	263
	10880
	4114

	
	16
	明故宫路(南)
	中山东路南侧
	中山东路南侧
	616
	9122
	1578

	
	17
	御道街
	明故宫路南
	光华路北侧
	1844
	59519
	12974

	
	18
	中华路
	白下路
	长干桥
	2378
	67600
	21320

	
	19
	中山南路
	新街口广场
	长乐路南侧
	2531
	84931
	30990

	
	20
	雨花路(市属)
	长干桥北桥头
	应天大街北侧
	798
	16328
	5648

	
	21
	江东中路
	汉中门大街南侧
	江山大街
	6711
	456575
	53531

	
	22
	江山大街
	江东中路
	黄山路
	1103
	78606
	10541

	
	23
	江东北路
	三汊河大桥南头
	汉中门大街南侧
	3358
	212954
	25125

	
	24
	中山北路（包含热河路广场）
	鼓楼广场
	下关码头
	6303
	170436
	64523

	
	25
	三山桥接桥路
	水西门大街
	三山桥
	151
	6342
	1208

	
	26
	黄家圩
	公铁立交桥边
	龙蟠路-1
	170
	6771
	1418

	
	27
	永乐路(市属)
	晨光路(市属)
	龙蟠南路西侧
	96
	960
	385

	
	28
	双龙街隧道连接道路
	麦德龙路
	金阳东街
	300
	11925
	2100

	
	29
	玉兰路
	绕城公路
	软件大道
	1162
	49692
	9989

	
	30
	明城大道（站东路）
	博爱街
	软件大道
	3044
	118671
	22167

	
	31
	绿都大道（站西路）
	丁墙路
	金阳西街
	2307
	107212
	18755

	
	32
	江南路
	博爱街
	锦绣街
	573
	14504
	4294

	
	33
	六朝路
	博爱街
	毓秀街
	570
	12704
	5871

	
	34
	金阳东街
	双龙大道
	六朝路
	1746
	29068
	9000

	
	35
	环北广场路
	六朝路
	江南路
	799
	18711
	13109

	
	36
	新农花河两侧人行道
	送驾河
	秦淮新河
	2970
	
	9748

	
	37
	松风路
	锦绣街
	农花路
	905
	11027
	5255

	
	38
	博爱街
	明城大道
	民权路
	464
	7424
	3712

	
	39
	民和路
	金阳东街
	博爱街
	228
	2276
	1366

	
	40
	石华街
	绿都大道
	松风路
	645
	8425
	3747

	
	41
	南广场人行道
	
	
	
	
	20300

	
	42
	毓秀街
	民权路
	六朝路
	827
	7557
	5527

	
	43
	民权路
	毓秀街
	金阳东街
	285
	3985
	3758

	
	44
	民生路
	博爱街
	毓秀街
	1144
	13433
	4092

	
	45
	金阳西街
	江南路
	松风路
	984
	13842
	7871

	
	46
	锦绣街
	江南路
	松风路
	958
	10148
	6668

	
	47
	农花路
	金阳西街
	松风路
	1617
	17980
	5272

	
	48
	梅香路
	金阳西街
	松风路
	850
	11154
	5948

	
	49
	神武路
	神武路斑马线南
	板井巷
	1220
	8700
	5419

	
	
	合计
	
	
	81123
	2725339
	632158



包2:区管道路
	包2
	1
	龙蟠路
	太平门
	龙蟠中路
	600.00 
	12600.00 
	1200.00 

	
	2
	锁金北路
	锁金东路
	龙蟠路
	550.00 
	7058.18 
	11104.46 

	
	3
	燕西线
	玄武大道
	车享购
	210.00 
	1470.00 
	0.00 

	
	4
	后宰门街
	北安门街
	清溪村
	494.01 
	6973.66 
	4453.03 

	
	5
	文昌桥
	太平北路
	成贤街
	120.00 
	810.16 
	401.90 

	
	6
	双百里
	昆仑路
	百子亭
	200.00 
	874.78 
	415.43 

	
	7
	鸡鸣寺路
	北京东路
	解放门 
	430.00 
	2548.17 
	2269.81 

	
	8
	兰园
	演武新村
	兰家庄
	451.00 
	2101.00 
	1050.50 

	
	9
	厚载巷
	中央路
	高楼门
	150.00 
	3251.00 
	1877.00 

	
	10
	太平北路
	北京东路
	中山东路
	1884.23 
	58761.36 
	15342.82 

	
	11
	双拜岗
	中山门大街
	马高路西[N]
	2522.25 
	36041.00 
	10541.00 

	
	12
	太平桥南
	竺桥
	长江后街
	251.25 
	2482.78 
	2339.30 

	
	13
	聚宝路
	太龙路(原仙岔立交)
	绕城公路
	1736.26 
	25120.16 
	12521.34 

	
	14
	长江后街
	太平北路
	太平桥南
	339.00 
	4826.00 
	2940.00 

	
	15
	长江路 (中山路-汉府街)
	中山路
	汉府街
	1417.53 
	37487.72 
	14898.87 

	
	16
	凤台路
	应天西路
	水西门大街
	2125.00 
	102045.00 
	10544.11 

	
	17
	虎踞南路
	汉中门
	水西门
	1464.00 
	82335.00 
	8120.15 

	
	18
	建邺路
	中山南路
	虎踞南路
	1558.00 
	35235.00 
	14820.26 

	
	19
	王府大街
	汉中路
	建邺路
	1165.00 
	20840.00 
	10427.25 

	
	20
	江宁路
	长乐路
	雨花桥
	908.00 
	13665.00 
	5801.05 

	
	21
	苜蓿园大街
	中山门大街
	光华路
	628.00 
	9759.00 
	17821.42 

	
	22
	丰富路
	东铁管巷
	建邺路
	887.00 
	14736.00 
	5660.10 

	
	23
	璇子巷
	中华路
	中山南路
	616.00 
	1845.00 
	1845.21 

	
	24
	老虎头
	江宁路
	转龙巷
	258.00 
	2098.00 
	822.85 

	
	25
	双塘路
	来凤街
	彩霞街
	720.00 
	9582.00 
	7668.70 

	
	26
	瑞金路
	龙蟠中路
	御道街
	1359.00 
	38320.00 
	7859.00 

	
	27
	常府街
	太平南路
	复成桥
	964.00 
	26127.00 
	9313.00 

	
	28
	友谊河路
	光华路
	石杨路
	986.00 
	15359.00 
	4301.00 

	
	29
	邺城路
	保双街
	龙王大街
	1491.67 
	54733.80 
	9945.41 

	
	30
	天保街
	扬子江大道
	秦新路
	1579.50 
	50732.00 
	9217.68 

	
	31
	中和路
	高庙路
	江山大街
	2321.35 
	82088.10 
	17752.45 

	
	32
	螺塘路
	龙王大街
	中和路
	3140.75 
	78277.70 
	10114.80 

	
	33
	保双街
	扬子江大道
	秦新路
	1196.29 
	59317.21 
	7672.44 

	
	34
	西城路
	集庆门大街
	兴隆大街
	1785.28 
	39116.25 
	11606.97 

	
	35
	邺城路
	江山大街
	金沙江西街
	247.07 
	8609.40 
	1310.55 

	
	36
	平良大街
	南河大堤
	荷塘路
	574.00 
	31250.41 
	3379.96 

	
	37
	莲池路
	荷花路
	荷塘路
	1607.70 
	26707.83 
	10377.36 

	
	38
	北京西路
	鼓楼广场
	草场门桥东
	3224 
	88394 
	20934 

	
	39
	模范马路
	广东路
	南瑞路
	412 
	2951 
	1728 

	
	40
	马台街
	新模范马路
	湖南路
	1033 
	17042 
	7178 

	
	41
	水佑岗路
	水佐岗
	虎踞北路
	617 
	8651 
	3682 

	
	42
	模范西路
	定淮门大桥
	虎踞北路
	1084 
	46674 
	7753 

	
	43
	模范中路
	中山北路
	虎踞北路
	920 
	28244 
	6701 

	
	44
	燕江路
	象山路
	中央北路
	1575 
	42682 
	15994 

	
	45
	中央北路
	中央门立交
	燕江路
	3372 
	108743 
	30730 

	
	46
	宝燕中路
	燕江路
	金燕路
	407 
	5130 
	3494 

	
	47
	永济大道
	中央北路
	五马渡公交车站
	1975 
	32191 
	11689 

	
	48
	姜家园路
	中山北路
	12中大门
	687 
	12460 
	6012 

	
	49
	翠林南路
	金尧路
	尧佳路
	444 
	8060 
	3605 

	
	50
	瑞霞路
	燕丹路
	太龙路
	2210 
	57013 
	16231 

	
	51
	新城路
	尧新大道
	尧佳路
	2600 
	68649 
	18626 

	
	52
	网板路
	电建路
	北苑西路
	691 
	16584 
	4560 

	
	53
	联珠村路
	和燕路465号
	城北水厂
	800 
	6400 
	2600 

	
	54
	中山门大街
	顾家营路
	绕城立交
	2119 
	76242 
	13550 

	
	55
	马高路
	南湾营路
	宁杭公路
	2390 
	84201 
	16907 

	
	56
	金尧路
	尧新大道
	尧佳路
	2530 
	73002 
	15650 

	
	57
	新尧路
	尧佳路
	栖霞大道
	1734 
	60685 
	13871 

	
	58
	十字街
	和燕路
	红山路
	733 
	5698 
	4545 

	
	59
	马群南路
	马群转盘
	绕城匝道
	1380 
	46653 
	8770 

	
	60
	仙林大道
	环陵路
	绕城立交东侧
	748 
	28137 
	9732 

	
	61
	凤台南路
	应天大街
	绕城立交
	5104 
	195594 
	35330 

	
	62
	软件大道
	卡子门大街
	小行路
	5577 
	209125 
	37892 

	
	
	合计
	
	
	84475
	2122712
	610745




（三）检测工作内容
1.检测工作应具体包含下列内容：
（1）现场踏勘与资料收集；
（2）制定切实可行的检测方案；
（3）数据采集及解译；
（4）疑似点定位与复测；
（5）成果钻探验证；
（6）成因分析及处置建议；
（7）对其他异常情况进行检测；
（8）检测报告编写与提交。
2.基本要求
（1）该项目采用探地雷达检测方法为主，其他检测方法作为辅助手段；采用地质雷达检测道路下方5米范围内是否存在病害体，如脱空、空洞、富水体、土体疏松区等；
（2）中标人必须对检测道路车行道范围进行全面覆盖，重点检测区域或普查异常区域应加密测线布设或交叉布设；
（3）在检测过程中如查明已形成严重隐患的土体病害时，立即以电话与书面形式通知采购人，并配合进行应急处置；
（4）中标人须每周上报项目实施情况，并对采购人就检测成果提出的质疑进行复测或解答；
（5）形成检测结果（判明检测道路存在的基础疏松和空洞等病害体情况，探测病害大小和埋深，并对病害的位置进行定位测量，对病害严重区域配以影像资料，对形成原因进行初步分析）;
（6）分析现存隐患可能产生的影响程度，提出相应的处理和维修方案，对道路土体不良地质进行验证，配合采购人采取有效处理措施消除安全隐患，确保道路安全运行。
二、商务要求
（一）工作进度要求
自合同签订之日起90日历天内完成检测工作通过采购人验收，并提供1年后续服务。具体工作进度要求如下：
（1）道路检测的工期为90天，中标人须每周上报项目实施情况，并对采购人就检测成果提出的质疑进行复测或解答。
（2）自完成全部道路检测工作，出具2026年度检测报告经采购人验收合格后，提供后续服务期一年，后续服务期内，每季度对检测出的土体不密实区域复查一次，当检测区域内的病害有发展趋势时，中标供应商须以书面报告的形式向采购人报告。
（二）付款进度和支付方式
（1）采购人应当在合同签订后30个工作日内，向供应商支付合同总价的30%;
（2）采购人应当在供应商形成道路检测报告最终成果并经验收合格后30个工作日内，向供应商支付至结算总价的100%。
（3）最终结算金额以财政资金实际下达情况为准。
（三）报价说明
本合同项下服务:单价       元/km，总价：__________（大写）万元。
本合同为固定单价合同，检测服务费用由实际检测的公里数乘以单价按实结算。最终结算金额不超过合同总价。
甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。
具体单价如下：
	包号
	公里数（公里）
	单价
（元/公里）
	合计（元）

	包一
	81.12
	
	

	包二
	84.48
	
	



（2）供应商的投标报价应包括以下内容：
①检测人员的住宿、办公、生活设施设备费用包含在合同价格中，不再另行计量与支付。
②工程一切险和第三方责任险由供应商投保，包含在合同价格中，不再另行计量与支付。
③供应商的雇员及装备的保险由供应商自行投保，包含在合同价格中，不再另行计量与支付。
④为实施本合同工程采取的安全保障措施，其中应配备必要的安全负责人，需配置临时交通安全设施警示牌等，此费用不单独计量与支付。交警、路政部门完善相关手续所需的相关费用等包含在合同价格中，不再另行计量与支付。
⑤供应商为实施本合同检测须遵守国家和地方有关环境保护和水土保持等方面有关法律法规并将其措施实施到位。所需费用包含在合同价格中，不再另行计量与支付。
⑥供应商在实施作业过程中应做到文明检测，由此发生的费用包含在合同价格中，不再另行计量与支付。
⑦供应商在投标时应主动查阅本项目的有关设计文件、技术资料等。作为一个有经验的供应商，应充分考虑到采购人提供的清单以及相关资料和数据与合同实施过程中可能存有的偏差。由此发生的费用包含在合同价格中，不再另行计量与支付。
⑧与本项目有关的检测报告审查、研讨以及相关的协调费等包含在合同价格中，不再另行计量与支付。
⑨供应商在编制报价时需充分考虑市场风险和国家政策性调整风险等一切因素，并计入报价中。在合同执行期间，由于价格上涨、政策性调整等因素对项目成本的影响，采购人对合同价格不予调整。
三、技术要求
（一）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
成果应国家、地方及行业相关法规、规范，包括但不限于以下规定，若有新的规定（包括实施中）,以新的规定执行。
（1）《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016
（2）《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T437-2018
（3）《城镇地下空间探测与检测应用技术标准》（T/CMEA8-2020）
（4）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）
（5）《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》（T/CMEA2-2018）
（6）《城市工程地球物理探测标准》（CJJ/T7-2017）
（7）《工程测量标准》（GB50026-2020）
（8）《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T73-2019）
（二）安全文明作业
（1）在现场检测工作开展前必须由项目负责人组织检测方面的安全知识培训，并对参加检测人员进行安全技术交底。
（2）中标人要根据现场特点，按照国家相关规范规定，加强检测现场安全管理、文明作业，否则造成一切不良后果或人身伤害由中标人自行承担或赔偿。
（3）中标人在检测过程中需自主做好与相关政府职能部门（交管、环保、城管等）协调工作。
（三）技术（检测）成果
（1）检测成果报告应具体包含下列内容：
①项目概况、雷达检测的技术依据、目的和要求；
②检测区域概况；
③已有资料的收集和利用情况；
④技术方案及安全专项方案；
⑤检测成果；
⑥成果钻探验证；
⑦隐患成因初步分析；
⑧结论及处置建议；
⑨质量保障措施；
⑩服务承诺；
⑪相关附图和附表。
（2）检测成果应遵循解译正确、定位准确、科学有据、结论明确、易于处置的原则。检测结果必须与检测数据相互印证，其中关于病害疑似点的排除要理由充分，且有足够证据支撑。
（3）道路检测完成后，供应商应提供的资料：提供道路检测报告文本4套，电子文件1套（PDF格式）。
[bookmark: bookmark11]（四）人员配置要求（实质性要求）
（1）项目负责人：具有测绘或地质类或土木工程类中级及以上技术职称，有承担过类似项目的项目负责人或技术负责人的实践经历。
（2）技术负责人：具有测绘或地质类或土木工程类中级及以上技术职称，有承担过类似项目的项目负责人或技术负责人的实践经历。
（3）其他检测人员：其他检测技术人员不得少于7人，技术人员专业、年龄结构配备合理齐全，持证上岗并具备相应的检测工作经历。
（4）本项目授权委托代理人和拟委任项目负责人、技术负责人和拟委任检测人员必须是本单位的正式职工，不接受挂靠（提供劳动保障部门出具的投标截止前6个月任意一个月的社保缴费证明）
（五）设备要求
（1）检测过程中使用的探地雷达及其他仪器设备的性能和技术指标须满足现行行业规范标准要求。
（2）检测过程中使用的数据分析软件的种类、功能须满足现行行业规范标准要求。
（3）投入检测使用的车载式探地雷达与便携式手推探地雷达设备各不少于1台，且均要配有集成定位系统，可以实现精确定位。（实质性要求）
（4）投入检测使用的探地雷达应配备不同频率天线，以满足不同探测深度要求，天线中心频率为100~200MHz与400~600MHz的雷达应各不少于1台。（实质性要求）
如设备为供应商自有：投标文件中须提供合同、购置发票和有效期内的检定证书或校准证书；
（须能体现设备名称、天线频率）;
如为供应商租赁的：投标文件中须提供租赁合同且租赁协议期限必须大于本项目服务期限，同时提供有效期内的检定证书或校准证书）（须能体现设备名称、天线频率）
（六）考核（验收）标准和方法
项目各阶段成果由采购人自行组织或视情邀请相关部门对本项目成果及服务内容进行研究、验收、审查和评价，供应商需进行配合。若供应商提供的成果和服务不符合采购文件和合同规定的，采购人有权拒收。





第5章 [bookmark: _Toc28129][bookmark: _Toc21948] 合同主要条款及格式
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南京市政府采购合同
             
 
 
合同编号 ：          
项目名称 ：          
使用单位 ：          
供货单位 ：          
签订日期 ：          
         
 

南 京 市 财 政 局 监 制

政府采购计划号：
 
	甲方（以下称甲方）：
	乙方：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定， 甲乙双方按照2026年      月      日的中标结果签订本合同。
第一条 合同标的
乙方根据甲方要求提供下列服务：详见第四章采购需求
第二条 合同价款
本合同项下服务:单价       元/km，总价：__________（大写）万元。
本合同为固定单价合同，检测服务费用由实际检测的公里数乘以单价按实结算。最终结算金额不超过合同总价。
甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。
第三条 组成本合同的有关文件
招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第四条 权利保证
乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证
乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。
第六条 交付使用和验收
1.乙方应当在合同签订后XX天内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。
2.甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。
甲方、乙方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：
乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定，乙方应根据甲方要求提供完整的文档资料，并配合甲方做好下一阶段的衔接工作。
乙方完成技术服务工作的形式：提交成果包括纸质文件和相应的电子文件。
（1）成果应符合国家有关部门的法律、法规、规章、标准、规范、规程以及本项目合同的要求。
（2）基础资料应完整、准确、可靠，论证应充分，结论应科学合理。
（3）纸质文件要求：内容必须清晰、完整、全面。
电子文件要求：全部成果均应制作电子文件；汇报采用PPT格式，图形文件采用PNG格式文件，文本文件采用Microsoft word 6.0以上的格式文件及pdf文件。
（4）文件数量（或份数）满足审查要求，由甲方确定。
（5）项目各阶段成果由甲方自行组织或视情邀请相关部门对本项目成果及服务内容进行研究、验收、审查和评价，乙方需进行配合。若乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收。
第七条 履约保证金
无
第八条 合同款支付
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3.付款方式：
（1）甲方应当在合同签订后30个工作日内，向乙方支付合同总价的30%;
（2）甲方应当在乙方形成道路检测报告最终成果并经验收合格后30个工作日内，向乙方支付至结算总价的100%。
（3）最终结算金额以财政资金实际下达情况为准。
第九条 违约责任
1.甲方的违约
（1）在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同（但仅指非乙方原因造成）,甲方应按乙方完成的实际工作量支付费用，甲方无需承担其他违约责任。但因乙方违约导致甲方解除合同的，乙方无权要求支付费用，并应向甲方支付合同总费用的10%作为违约金。
（2）甲方无正当理由超过合同规定的日期付费时（有正当拒付理由如财政资金拨付延迟等情况除外），应偿付逾期的违约金，每逾期一天，以未付款为基数，按照未付款项时的贷款市场报价日利率（LPR）向乙方支付违约金。但违约金累计最高不超过本合同总金额【3】%。因相关部门必要的审批手续和拨款程序造成支付拖延，乙方不计取任何利息，也不视同甲方违约。
2.乙方的违约
（1）乙方无故不履行合同或者未按合同约定的要求开展工作，经甲方催告后2日内仍未改正的，除由有关部门给予处罚外，甲方有权单方解除合同。
（2）乙方虚假承诺（含人员资质造假）,或提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
（3）如果乙方将项目全部或部分转包或者未经甲方同意分包，除由有关部门给予处罚外，乙方应支付合同总费用的10%作为违约金，甲方可从应付款项中直接扣除或要求乙方直接支付。
（4）乙方未按照国家现行的标准或规范开展工作、编制相应报告，或未根据甲方的指令开展工作，除由有关部门给予处罚外，乙方应支付合同总费用的10%作为违约金，甲方可从应付款项中直接扣除或要求乙方直接支付。
（5）乙方完成的各阶段工作成果或提供的服务存在成果深度不够、质量低劣、不符合国家文件规定或未获审查通过、引起返工而造成的质量问题除由乙方负责继续完善外，乙方应支付合同总费用的10%作为违约金，甲方可从应付款项中直接扣除或要求乙方直接支付。经3次修改仍不符合要求，甲方有权单方解除合同，不予支付当期费用，并有权要求乙方支付合同总价的30%作为违约金。
（6）如果乙方未能按期提交各项制度、报告等文件或未按期完成合同约定的工作内容	（甲方同意延长期限的情况除外）,为保证项目质量和进度，甲方有权提出要求增加工作人员，乙方应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。则每延期15天（不足15天按15天计）,乙方应分别按相应阶段合同费用总金额的1.5%作为违约金，甲方可从应付款项款中直接扣除或要求乙方直接支付。
（7）乙方指定          为项目负责人，联系方式：          ,全权负责本合同的履行，包括但不限于负责定期向甲方报告工作进展情况、来往函件的确认。并向甲方提交本项目的项目组成员名单，合同生效后，乙方不得擅自变更本项目负责人。如果乙方更换投标文件中承诺的项目负责人和各专业负责人、主要技术人员，必须征得甲方的书面同意，并且更换人员的水平不得低于原有的水平，同时，甲方有权要求乙方支付违约金：其中擅自更换项目负责人：2万元/人次，更换各专业负责人：1万元/人次。
（8）合同生效后，如乙方提出终止合同，应承担由此给甲方造成的一切损失。
若发生上述（1）—（5）情况中任意一种情形的，甲方除要求乙方承担约定违约责任外，还有权可以单方解除本合同约定全部或部分服务内容。
（9）乙方违反本合同约定的知识产权条款，乙方应按合同总金额的10%支付违约金，由此造成损失或纠纷时，乙方将对此承担全部责任。
（10）乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除
外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
（11）除本合同另有约定外，乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除本合同并要求乙方承担违约责任，并保障甲方免于承担由此造成的一切损害和损失。对甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失以及承担相关的经济责任：
①未经甲方书面同意，将本合同约定的权利义务转让给第三人的；
②在本合同履行过程中出现侵犯第三人合法权益的事项，包括但不限于知识产权、人身财产权益等；
③未履行信息保密和使用约定的；
④提供的服务成果存在严重错误的而不能使用，经整改仍无法达到甲方要求的；
⑤未履行双方约定的其他义务的，经甲方催告后7日内，仍未整改的；
⑥检测超过5日，未能完成检测（复测）服务的；
⑦检测服务经2次整改仍不能达到合同约定标准的。
（12）甲方依法律规定或本合同约定单方解除本合同全部或部分服务内容的，乙方承诺无条件接受和配合，保证在甲方通知的时间内与接收单位办理有关文件的交接工作。
（13）在甲方单方解除合同时，不予支付当期费用，且乙方应退还已收取的全部款
项，同时应按照合同总费用的10%向甲方承担违约责任，给甲方造成损失的，还应承担甲方遭受的全部损失。损失包括但不限于侵权及人身损害赔偿金、罚款、调查费、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、赔偿费等。
（14）乙方侵犯第三人合法权利，除按合同约定承担违约责任外，还应承担相应的赔偿责任。如甲方先行垫付的，乙方应在收到委托方通知后的3日内返还。
（15）如未按照甲方通知时间办理交接工作的，乙方将按照合同总费用的10%向甲方承担惩罚性违约金。
（16）甲方有权从应支付给乙方的费用中直接扣除违约金、赔偿金等所有上述费用，不足以扣除的，乙方应在收到甲方通知后的7日内予以补足。
3.合同双方应严格遵守本合同。除合同另有约定外，守约方有权要求违约方赔偿守约方因此遭受的一切损失及合理支出（包括但不限于律师费、公证费、差旅费、诉讼或者仲裁费用）。
第十条 合同的开始、完成、变更与终止
1.合同的生效
合同自双方加盖单位印章后生效。合同履行期限为自合同签订之日起至乙方交付全部工作成果并通过采购人验收，并提供1年后续服务。
2.周期延长
由于甲方或不可预见的自然或社会因素，导致服务内容增加和时间延长则：
（1）甲方应将此情况与可能产生的影响尽快通知乙方，并采取合理措施使影响减少到最小；
（2）乙方应保持详细原始记录作为甲方支付费用的依据。
甲方在与乙方协商后应相应地延长乙方的工作期限及是否增加服务内容增加对应的费用。
由于乙方的原因，导致服务时间延长则：
（1）乙方应将此情况与可能产生的影响尽快通知甲方，并采取合理措施使损失减少到最小；
（2）甲方不支付乙方延长服务时间产生的费用，乙方应该按照本合同承担相应责任。
3.变更与终止
（1）除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
（2）除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
（3）变更
在履约期内，经双方协商一致，可就合同约定内容、合同时间等以补充合同的方式进行变更。由于政策性因素等调整而影响检测方案、投资规模、工作进度等、对报告修改完善等工作，不属于变更，甲方不另行支付费用。
（4）终止
甲方可以在至少7天以前以书面形式通知乙方暂停全部或部分工作或终止本合同，一旦收到此类通知，乙方应立即安排停止计划并将开支减到最小。
甲方认为乙方无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知乙方，并说明理由。若甲方在3天内没有收到满意的答复，甲方可以发出进一步的通知终止本合同，此进一步的通知必须在第一个通知发出5天后发出。
截至甲方终止通知发出之日完成的实际工作量产生的合同费用结清后，本合同自动终止。不论何种原因，本合同的终止，不损害和影响各方应有权利、索赔要求和应负的责任。
第十一条 不可抗力
1.本合同所称不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。
2.任何一方因不可抗力因素导致无法履行或无法完全履行合同义务的，不视为违约，其相关责任应视不可抗力影响程度而全部或部分免除，但须在不可抗力发生时采取必要措施避免损失进一步扩大，否则，该方应对扩大的损失部分承担赔偿责任。
3.因发生不可抗力致使部分不能履行本合同的（包括导致延期履行）,根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。
4.因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后，合理期限内30个工作日内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。
5.因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。
第十二条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十三条 争议的解决
1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2.在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十四条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十五条 保密
乙方对甲方提供的有关资料负有保密义务的期限为永久，不受本合同解除的限制，不得将甲方提供的相关资料用于本合同范围外的所有其他场合。直至保密信息已进入公共渠道或甲方以书面形式明确表示无须再负保密义务为止。
第十六条 其他
1.通知
根据本合同需要，一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用专人送达、快递、电子邮件等方式传递至本合同列明的联系地址。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。通过专人送达的，以被送达人签收视为送达，被送达人无理由拒绝签收的，送交人可将通知留置于被送达人场所并留下相应证据视为送达。通过快递送达的，以签收或通过互联网查询妥投视为送达。
通过电子邮件送达的，以电子邮件进入被送达人特定系统视为送达。
本合同载明的地址适用于本合同履行及其后可能的争议解决程序，寄送至该地址的书面通知、函件及诉讼文书等，受送达方必须签收，并在签收后三个自然日内将回执寄送给送达方。如受送达方未签收，则留置之日或者邮件退回之日即为送达之日。地址变更的，应当书面通知对方，并由对方出具收到该书面通知的回执，变更自回执载明的收到之日起生效，否则变更无效。合同未载明通讯地址的，以住所地为联系地址。
一方若需变更通讯地址，应当及时通知对方。因接受方或其签收人原因导致接受方没有收到送达文件的，视为已送达。
2.本合同一式柒份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份，壹份交采购机构存档。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	[bookmark: _Hlk68010881]甲方：（盖章）
	乙方：（盖章）

	法定代表人或委托代表人： 
	法定代表人或委托代表人： 

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	日期： 年 月 日
	日期： 年 月 日
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（项目名称）


投标文件





投标人：（盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人：（签章）

年 月  日


投标人编制文件须知
1、如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
 2、全部声明及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
3、供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
4.招标文件要求的证明材料，投标文件应使用原件的电子件(电子件指复印件、扫描件、照片、电子证照、电子证书等形式电子文件)并加盖供应商电子公章; 
5、供应商可根据招标文件及评标标准内容需要，自行细化或补充内容。



一、投标函
致：（采购人）
根据贵方的              （项目编号）招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
投标人名称：                 （加盖电子公章）
日    期：     年    月    日
 


[bookmark: _Hlk72765989]二、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
       被授权人身份证号码：             
被授权人联系电话：（手机）           
授权单位名称：（加盖电子公章）
      单位地址：         
日期：              



三、开标一览表
	投标报价
	万元
	

	服务时间/交付使用时间
	满足招标文件要求。
	


	投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供
	（填写“是”或“否）
	



投标单位（加盖电子公章）：                             
说明：
1、 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。
2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。


开标分项报价表


	包号
	公里数（公里）
	综合单价
（元/公里）
	合计（元）

	 
	 
	
	

	 
	 
	
	





四、商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称（加盖电子公章）：        
说明：若无偏离在招标文件条目号中填写所有条款，在偏离栏中填写无偏离。

五、《采购需求偏离表》
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	采购需求
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：（加盖电子公章）

说明：需逐条填写以下采购需求中实质性要求。
一、人员配置要求（实质性要求）
（1）项目负责人：具有测绘或地质类或土木工程类中级及以上技术职称，有承担过类似项目的项目负责人或技术负责人的实践经历。
（2）技术负责人：具有测绘或地质类或土木工程类中级及以上技术职称，有承担过类似项目的项目负责人或技术负责人的实践经历。
（3）其他检测人员：其他检测技术人员不得少于7人，技术人员专业、年龄结构配备合理齐全，持证上岗并具备相应的检测工作经历。
（4）本项目授权委托代理人和拟委任项目负责人、技术负责人和拟委任检测人员必须是本单位的正式职工，不接受挂靠（提供劳动保障部门出具的投标截止前6个月任意一个月的社保缴费证明）
二、设备要求
（1）投入检测使用的车载式探地雷达与便携式手推探地雷达设备各不少于1台，且均要配有集成定位系统，可以实现精确定位。（实质性要求）
（2）投入检测使用的探地雷达应配备不同频率天线，以满足不同探测深度要求，天线中心频率为100~200MHz与400~600MHz的雷达应各不少于1台。（实质性要求）
如设备为供应商自有：投标文件中须提供合同、购置发票和有效期内的检定证书或校准证书；
（须能体现设备名称、天线频率）;
如为供应商租赁的：投标文件中须提供租赁合同且租赁协议期限必须大于本项目服务期限，同时提供有效期内的检定证书或校准证书）（须能体现设备名称、天线频率）





六、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》网站在线打印



七、2023年1月1日以来类似项目业绩

	序号
	项目名称
	工作内容
	合同履行期限
	合同金额
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商业绩应汇总填报在本表中，且业绩证明材料附后。





8、 
拟委任人员基本情况表（总表）

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk80217143]注：供应商拟委任人员应汇总填报在本表中。


[bookmark: _Toc51644285][bookmark: _Toc51644062][bookmark: _Toc51584278][bookmark: _Toc51642843][bookmark: _Toc51642930]九、拟委任的项目负责人、技术负责人资历表

（一）项目负责人（技术负责人）资历
	姓  名
	
	出生年月
	
	学    历
	

	执业资格
	
	职    称
	
	从事专业
	

	其他证书
	

	毕业学校
	年月
毕业于 大学（院、学校）专业，
学制年

	经              历

	年月
至年月
	参加过类似服务的项目名称
	担任何职
	采购人

	
	
	
	


	
	
	
	


	
	
	
	


	
	
	
	


	
	
	
	


	获奖情况
	

	目前任职项目情况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	备注
	


[bookmark: _Hlk93593425]说明：证明材料包括但不限于：执业注册资格证书，职称证书，学历证书，获奖证书等（证书每一页均应扫描并上传）。

（二）项目负责人（技术负责人）主要业绩情况表
	项目名称
	

	项目地点
	

	合同签订日期
	

	采购人名称
	

	采购人联系人及电话
	

	委托咨询内容
	

	合同价格
	

	项目概况
	

	供应商履约情况
	

	项目完成情况
	

	备注
	


注：
1．本表可续增，后应附业绩证明材料。


十、中小企业声明函等格式

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1．（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2．（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（加盖单位电子公章）：
日 期：
[bookmark: _Hlk73391674]备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Hlk88399532]备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标供应商如享受本项目中小企业扶持政策的，其声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
[bookmark: _Hlk72665336]备注3：“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。


[bookmark: _Hlk73478900]残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（¥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
[bookmark: _Hlk73391707]（备注：1．供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2．中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）


供应商名称（加盖电子公章）：        
日 期：






属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）


节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）


十一、检测方案
[bookmark: _Toc489655335]由投标人根据评分项自拟
十二、资格证明文件

[bookmark: _Hlk73479082][bookmark: _Hlk84150684][bookmark: _Hlk75178461][bookmark: _Hlk73391795]1．供应商营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证（复印件，加盖公章）或自然人身份证复印件；
2．符合特殊要求的证明材料或者情况说明（复印件，加盖公章）
3．本次采购项目实施所必须的许可资质证明材料；（若有）
4．信用中国、中国政府采购网供应商信用信息查询记录截图（供应商在响应文件提交截止时间前登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行信用信息查询，并在响应文件中提供网站查询有关记录截图。）
[bookmark: _Hlk97212578]
十三、供应商信用承诺书

南京市城市道路管理中心：
在参与本次项目投标中，我公司承诺：我公司符合下列要求：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
     （六）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织
（七）我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（八）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	 
	 

	2
	 
	 

	…
	 
	 


 
如果我公司中标，将在结果公告发布后7个工作日内向采购代理机构提供下列材料核验：
（1）2024年度或2025年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，成立不满一年无需提供；
（2）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险登记证，或缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）等，依法享受缓缴、免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料；
（3）我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。
（4）我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
 
供应商名称（加盖电子公章）：        
日期：     年     月     日



14、 检测设备一览表
	
序号
	
设备名称
	型号
规格
	
数量
	国别
产地
	制造
年份
	设备主要参数
	
备注（自有或租赁）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



投标人根据采购需求及评分项自拟。


15、 供应商认为应提供的其他材料






