苏州市姑苏区政府采购

服务类公开招标项目

项目编号：JSZC-320508-YICH-G2026-0001

项目名称：2026年度市政设施中小桥梁常规定期检测项目

采购单位：苏州市市政设施管理处

采购代理机构：江苏钇创项目管理咨询有限公司

采购类别：服务类

2026年6月18日
前附表

（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 苏州市市政设施管理处 联系人：蔡羚杰 联系电话： 0512-65225692 |
| 2 | 项目编号 | JSZC-320508-YICH-G2026-0001号 |
| 3 | 采购内容 | 2026年度市政设施中小桥梁常规定期检测项目 |
| 4 | 投标有效期 | 投标截止日起60天（日历日） |
| 5 | 投标保证金 | √不需提交，招标文件中有关保证金的规定均不适用。 |
| 6 | 采购代理机构 | 江苏钇创项目管理咨询有限公司 地址：苏州市姑苏区福运路198号常润大厦12楼 邮编：215000 联系人：胡孝芳、张弦、徐旸 联系电话：0512-65008786 |
| 7 | 报名截止时间 | 自招标文件公告发布之日起5个工作日 |
| 8 | 询问、质疑 | 报名成功的供应商在获取招标文件后，对招标文件有疑问的， （1）询问：供应商在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。 （2）质疑：供应商应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 （3）未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。 询问、质疑递交地点：江苏钇创项目管理咨询有限公司 联系地址：苏州市姑苏区福运路198号常润大厦12楼 电话：0512-65008786 联系人：胡孝芳、张弦、徐旸 |
| 9 | 投标文件 | 本项目采用电子投标文件，供应商按照招标文件要求制作上传电子投标文件，供应商中标后需提供与电子投标文件一致的纸质投标文件一正二副。 |
| 10 | 现场勘查时间 | 各投标单位请自行前往勘察现场，了解清楚现场情况后参加投标，勘察现场费用自理。 |
| 11 | 投标文件 提交截止时间 | 时间：2026年7月14日13:30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 12 | 开标时间 | 时间：2026年7月14日13:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 13 | 中标服务费 | 代理服务费收费按以下标准收取： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%。 收费金额：人民币壹万伍仟元整（￥15000.00） 账号：5129 0779 4010 303 开户银行：招商银行苏州石湖支行 代理服务费由采购单位支付 |
| 14 | 履约保证金 | 无。 |
| 15 | 导致废标因素 | 现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）供应商的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 16 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额（最高限价）的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同文本

第六章  评标办法及评分标准

第一章 投标邀请函

项目概况

2026年度市政设施中小桥梁常规定期检测项目 JSZC-320508-YICH-G2026-0001 招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于 2026-07-14 13:30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320508-YICH-G2026-0001

项目名称：2026年度市政设施中小桥梁常规定期检测项目

采购方式：公开招标

预算金额: 人民币壹佰万元整（￥1000000.00）

最高限价：人民币玖拾捌万壹仟伍佰元整（￥981500.00）

釆购需求：

1、按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）所述要求完成常规定期检测。

2、检查桥梁桥下空间状况。

3、根据常规定期检测结果，进行桥梁技术状况的评估和分级。

4、形成常规定期检测报告，并及时整理归档。

合同履行期限：自合同生效至项目竣工验收通过为止。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府釆购政策需满足的咨格要求：本项目专门面向中小微企业采购。所属行业为：其他未列明行业。供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求:

1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2）具有交通部行政主管部门颁发的有效期内的公路工程综合乙级及以上试验检测资质或公路工程桥梁隧道专项试验检测资质。

3）具有省、直辖市或以上质量技术监督部门颁发有效期内的计量认证证书。

4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云系统

方式：线上获取。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-07-14 13:30（北京时间）

地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

2、苏州市姑苏区政府采购管理处监督电话：0512-68728409。

3、获取招标文件方式：

1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、釆购人信息

名称：苏州市市政设施管理处

地址：苏州市姑苏区友新路999号

联系人：蔡羚杰

联系方式： 0512-65225692

2、釆购代理机构信息

名称：江苏钇创项目管理咨询有限公司

地址：苏州市姑苏区福运路198号常润大厦12楼

联系方式：0512-65008786

3、项目联系方式

项目联系人：胡孝芳、张弦、徐旸

电话：0512-65008786

第二章 投标人须知

A、说明和释义

1、说明

1.1本招标文件仅适用于江苏钇创项目管理咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于江苏钇创项目管理咨询有限公司。

2、词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（供应商）：投标人是响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6采购方（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人） 。

2.7供应商（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

2.10天：日历日。

2.11时间：除特别说明，均指北京时间。

2.12服务（交货）地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.17产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

B、投标人（供应商）

3、合格投标人的一般条件：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件；

4、供应商应当具备下列特殊条件：

4.1落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购。

4.2未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4.3具有交通部行政主管部门颁发的有效期内的公路工程综合乙级及以上试验检测资质或公路工程桥梁隧道专项试验检测资质。

4.4具有省、直辖市或以上质量技术监督部门颁发有效期内的计量认证证书。

4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

6、投标费用

6.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。

7、联合投标及转包、分包

7.1本次招标不接受联合体投标。

7.2本项目不接受转包、分包。

C、招标文件的说明

8、招标文件

8.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9、招标文件的询问、澄清及修改

9.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期。

9.3采购代理机构对招标文件的澄清或者修改，将以补充通知的形式在网上发布公告；供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

10、勘察现场及投标答疑

10.1勘察现场：

10.1.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

10.1.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.1.3 经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

10.1.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.2投标答疑包括采购人或采购代理机构认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由采购代理机构按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。

D、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人或采购代理机构概不负责。

13、投标文件的组成

13.1 报价部分

（1）封面（格式见第三章）；

（2）开标一览表、分项报价表（（格式见第三章）；

13.2 资格审查部分

- 具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

（6）《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的《监狱企业声明函》（格式见第三章）；

（7）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（8）具有交通部行政主管部门颁发的有效期内的公路工程综合乙级及以上试验检测资质或公路工程桥梁隧道专项试验检测资质、具有省、直辖市或以上质量技术监督部门颁发有效期内的计量认证证书；

（9）《关于资格文件的声明函》、《投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表》（格式见第三章）；

13.3 符合性审查部分

（1）投标书（格式见第三章）；

（2）投标单位法定代表人（负责人）的授权委托书；（如有授权，格式见第三章）；

（3）投标单位情况介绍（格式见第三章）；

（4）《服务要求偏离表》、《合同部分或全部不可转包承诺书》、《商务条款偏离表》（格式见第三章）；

（5）《拟投入本项目人员表》、《拟投入本项目项目负责人情况表》、《主要检测仪器设备配置表》（格式见第三章）；

（6）《投标保证承诺书》、其他有关符合性证明的文件。

13.4 综合评审部分

（1）针对本项目的技术评审；（详见 评审方法及评分标准）

（2）针对本项目的商务评审；（详见 评审方法及评分标准）

（3）其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

（4）本次采购相关的其他证明材料。

注：（1）以上13.2（1）~（9）为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上13.3（1）~（6）为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）以上13.4（1）~（4）为综合评审须提供的资料，投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

（6）投标文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

14、投标文件编制要求

14.1投标文件按统一格式、顺序编写。

14.2《开标一览表》（以系统格式为准）为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

15、投标报价（编制）要求的说明

15.1除非合同中另有规定，投标人的投标报价应包括全部检测及管理人员费用、检测报告及相关后期建档等费用、专业机构出具桥梁维修方案的费用、现场费用、交通安全措施费（临时交通安全设施、以及到交警、路政等部门办理相关手续发生的费用包含在合同报价清单单价中，不单独报价）、交通工具及使用费、检测设备、测量仪器费及相关费用、公司取费、法定税金、利润等与履行本合同有关的一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.2投标人应按投标报价表中的全部货物和服务计算单价和总价。投标报价表中的每一单项均应计算并填写单价和总价，由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

15.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

15.4 一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.6最低报价不能作为中标的保证。

16、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

17、投标文件的有效期

17.1自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

- 投标文件的制作、签署、上传

18.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

18.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

18.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

E、投标文件的提交

19、投标文件的提交（上传）

19.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml

20、投标截止时间

20.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

20.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

20.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

21、投标文件的补充、修改和撤回

21.1投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标文件截止时间后供应商不得撤回投标文件。

- 开标和评标

22、开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评审委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3公开招标采购项目开标结束后，采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的投标文件将作无效标处理。合格投标人不足三家的，不得评标。

23、资格审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。

23.2.1查询时间：投标文件提交截止时间。

23.2.2查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网” 上的信用信息查询供应商的信用记录。

23.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3信用记录使用规则：评审小组经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

23.4投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参与同一合同项下的投标活动。

24、评审委员会

24.1评审委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责；

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评审委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25、评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评审委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购人或采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、对投标文件初审

26.1评委会将对资格符合的投标文件进行符合性审查。即依据招标文件规定，从投标文件有效性、完整性和对招标文件响应程度进行审查，以确定是否对招标文件实质性要求作出响应。投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

26.1.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

26.1.2投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.1.3投标人的报价是选择性的或只投了招标内容中部分内容；投标人拒绝修正错误；

26.1.4投标人的投标文件中出现评委会认为不应雷同的或其他被评委会认定无效的情况。

26.1.5法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。不得限制合同中买方的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

26.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评审委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26.5评审委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

26.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.6除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.7采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.9评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27、废标

27.1无效投标的具体情形有：

27.1.1机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

27.1.2未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

27.1.3未按本须知规定提交资格证明文件；

27.1.4与招标文件有重大偏离；

27.1.5投标人拒绝修正错误；

27.1.6投标人的报价是选择性的；

27.1.7投标人的报价只响应了部分招标内容；

27.1.8招标文件规定的其他认定无效的情况。

27.2在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

27.2.4因重大变故，采购任务取消的。

27.3投标人对电子投标文件解密失败的。

27.4 废标后，招标代理机构将把废标的理由通知所有投标单位。

28、投标文件的评价和比较

28.1评审委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

28.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

G、中标人的确认及合同授予

29、中标单位的确认

29.1评审委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

29.2经评审委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

- 中标通知书、未中标通知书

30.1确定出中标人后，在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

30.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

30.4采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

30.5未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

31、合同授予

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质性响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2采购人和中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改；招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

31.3按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。

31.4中标人无正当理由不得拒绝签订政府采购合同；采购人和中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

31.5中标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的中标候选人中，按照排序由高到低的原则重新确定其他投标响应人作为中标人并签订政府采购合同，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的政府采购活动。

31.6签订合同后，中标人不得将相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 其他事项

32、质疑与投诉

32.1质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定执行。

32.2质疑的提出

32.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

32.2.2 潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内以书面形式提出。

32.2.3 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.2.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

32.2.5 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.2.6 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

32.2.7 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.3质疑的受理与答复

32.3.1 采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

32.3.2 质疑函由采购代理机构办理签收手续。

32.3.3 质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏钇创项目管理咨询有限公司

地址：苏州市姑苏区福运路198号常润大厦12楼

邮编：215000

联系人：胡孝芳、张弦、徐旸

电话：0512-65008786

32.3.4 采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32.3.5采购人、采购代理机构处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

32.4投诉的提起

32.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

32.4.2供应商投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

32.4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

32.4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

32.5由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

- 履约保证金：无。

34、代理服务费

34.1中标单位须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

34.2缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。【注：仅对开票信息内容填写完整的供应商开具增值税专用发票。发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。】

开票信息

| 报名人名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

34.3请中标单位将开票信息以Word文档格式发送至邮箱：jsyczx001@163.com。中标单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取中标通知书、合同。

35、监督和公证

35.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

36、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

公开招标投标文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

日   期：

投标文件格式一：

## 开标一览表（以系统格式为准）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年  月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

投标文件格式二：

- 分项报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： |  | ￥： |  |  |  |

注：1.投标人须对全部采购内容进行报价。总价金额应与开标一览表投标报价金额一致；否则，以开标一览表为准。

2.检测桥梁详见附件。

投标人签章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

投标文件格式三：

关于资格文件的声明函

（采购代理机构名称）     ：

本公司愿就由贵方组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人签章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

投标文件格式四：

投标单位情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

投标文件格式五：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我  ××× （姓名）系 ××××（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 ×××××× 为我单位本项目代理人，以本单位的名义参加××××（采购代理机构名称）组织实施的编号为 ××××的采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人签章：

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：

附：法人及授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

投标文件格式六：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  	                  。

主要专业技术能力有： 	                  。

投标人签章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

投标文件格式七：

参加采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人签章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

投标文件格式八：

投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况，如果没有请填“无”。

投标人签章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

投标文件格式九：

投标书

致：（采购代理机构名称）

我方收到贵方             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵司作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起60天。

5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

8、与本投标有关的通讯地址：

单   位：                                 联 系 人：

地   址：                                 邮政编码：

联系电话：                                电子邮箱：

投标人签章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

投标文件格式十：

（1）服务要求偏离表

| 序号 | 服务内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对照招标文件服务要求等，所投标的服务与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。

- 未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于服务条款等详细描述和说明的替代。

投标人签章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

（2）合同部分或全部不可转包承诺书（格式自拟）

投标人签章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

（3）商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标响应 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人签章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

投标文件格式十一：

（1）拟投入本项目人员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 技术职称 | 资格证书 |  | 本行业内工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 类别 | 编号 |  |  |

投标人签章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

（2）拟投入本项目项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 专业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 证书&编号 |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过检测的项目名称 |  |  | 合同金额 |  | 担任职位 | 备注 |

投标人签章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

（3）主要检测仪器设备配置表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 （产地） | 单位 | 数量 | 自有/租赁 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人签章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

投标文件格式十二：

投标单位类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 规模 | 完成时间 | 业主单位名称 | 业主方 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人签章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

投标文件格式十三：

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于 （其他未列明行业） ；承接企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

注：1.不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）为准。

2.中小微企业在投标文件中，提供签署《中小企业声明函》，可以认定为中小微企业。未在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标文件格式十四：

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的货物。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

投标文件格式十五：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

投标文件格式十六：

投标保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金；

4. 中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标单位：        （签章）

地址：

电话：                     传真：

电子邮件：                 邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

第四章 招标书

江苏钇创项目管理咨询有限公司受苏州市市政设施管理处委托，就其所需的2026年度市政设施中小桥梁常规定期检测项目进行国内公开招标，欢迎符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320508-YICH-G2026-0001

二、采购项目名称：2026年度市政设施中小桥梁常规定期检测项目

三、采购预算（最高限价）：人民币玖拾捌万壹仟伍佰元整（￥981500.00）

注：本项目预算=项目采购预算+招标代理费预算+专家评审费预算+其他采购费用预算。即：1000000.00元=981500.00元+15000元+3500元。

四、最高限价：人民币玖拾捌万壹仟伍佰元整（￥981500.00）

五、合同履行期限：自合同生效至项目竣工验收通过为止。

六、采购人的采购需求：

（一）检测标准及依据

1.按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）所述要求完成常规定期检测。

2.检查桥梁桥下空间状况。

3.根据常规定期检测结果，进行桥梁技术状况的评估和分级。

4.形成常规定期检测报告，并及时整理归档。

（二）技术规范及要求

1.全部桥梁须完全按照《城市桥梁养护技术标准（CJJ99-2017）》中关于城市桥梁的检测评估要求及住建部《城市桥梁检测和养护维修管理办法》等有关法规、规范要求进行检测，评定桥梁技术等级，出具检测报告（报告应对桥梁存在的问题有结论性意见，并出具隐患及关键部位维修或加固的具体意见）。

2.对桥进行检测期间，对可能引发桥梁突发事件的隐患和苗头，要进行全面评估和预测，并及时向甲方汇报。签订合同之日起一年内，在清单内桥梁遇自然灾害损伤、船舶（车辆）撞击或重车过载等突发情况造成桥梁损伤时，免费提供桥梁技术状况检测（桥梁荷载试验除外）。

3.检测桥梁共292座，其中80座需要完成桥梁风险评估。（具体检测桥梁由采购人确定）

（三）正常检测服务内容

1.桥梁整体外观尺寸：桥梁总长、栏杆总长、跨径组合、桥梁总宽、主梁型式、桥墩数量、伸缩缝型式及数量等。

2.桥梁基础外观病害检查：病害尺寸长度（横向、斜向、纵向）、数量；裂缝宽度。

3.桥面系：桥面铺装、伸缩缝、排水设施、人行道铺装、栏杆、防护网、声屏障、挡土墙护坡等。

（四）检测成果要求

供应商在定期检测完毕后向采购人提供检测成果和数据。向采购人提交的资料包括4份定期检测报告及风险评估报告、1份电子文档。

内容包含以下几点：

（1）桥梁病害现状及发展评估、技术状况评价、对养护、维修加固工作建议等。

1）对照城市桥梁资料卡和设备量年报表现场校核城市桥梁的基本数据。

2）实地判断损坏原因，估计维修范围和方案。

3）对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以至暂时限制交通的建议。

（2）提供病害照片。

（3）其它整理工作。

（五）其他要求

1.项目组负责人是组织和完成工作的技术核心人员，须是该项目实施全过程的真正组织者和指导者，担负实质性工作。项目组负责人需要有较强的组织和协调能力，具有承担过类似项目的成功经验，并有较高的理论素养和分析解决问题的能力。

2.中标单位对桥梁检测工作缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同金额中予以扣除。

3.中标单位须按照本招标文件的要求对本项目进行检测工作。如在检测过程中有大的调整等其它重大情况发生，中标单位应提前告知采购人，双方协商调整。

4.投标报价应当包括：检测及管理人员费用、检测报告及相关后期建档等费用、专业机构出具桥梁维修方案的费用、现场费用、交通安全措施费（临时交通安全设施、以及到交警、路政等部门办理相关手续发生的费用包含在合同报价清单单价中，不单独报价）、交通工具及使用费、检测设备、测量仪器费及相关费用、公司取费、法定税金、利润等与履行本合同有关的一切费用。

5.投标人在编制投标报价时，应考虑以下因素：

5.1检测人员的住房办公、生活设施、设备以及交通工具等由检测单位自备、自购或租用，其设施费用及维修服务费用由投标人计入各项检测单价中，此项费用仅计入折旧费、维修保养费和消耗费。

5.2工程一切险和第三方责任险由检测单位投保，包含在合同总价中，不单独计量与支付。

5.3投标人的雇员及装备的保险由投标人自行投保，包含在合同总价中，不单独计量与支付。

5.4为实施本合同工程采取的安全保通措施，其中应配备必要的安全负责人，需配置临时交通安全设施，以及到交警、路政部门完善相关手续费用等，此费用包含在合同总价中，不单独计量与支付。

5.5投标人为实施本合同检测须遵守国家和地方有关环境保护和水土保持及内河通航的有关法律法规并将其措施实施到位。所需费用包含在合同总价中，不单独计量与支付。

5.6投标人在实施作业过程中应做到文明检测，由此发生的费用包含在合同报价清单单价中，不单独报价。

5.7投标人在实施作业过程中，所需脚手架等临时工程其有关费用包含在合同总价中，不单独计量与支付。

5.8投标人在投标时应主动查阅本项目的有关设计文件、技术经济等资料。作为一个有经验的检测单位，应充分考虑到采购人提供的清单以及相关资料和数据与合同实施过程中存有偏差。投标人应综合考虑到报价中，采购人对投标人的合同总价不因此而进行调整。

5.9 在合同执行期间，由于价格上涨、政策性调整等因素对项目成本的影响，采购人对合同价格不予调整。

5.10投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

6.本项目工作人员的工资社保待遇不得低于苏州地区目前人均最低工资标准和社保缴费标准，并按照国家劳动法规定的工作时间安排员工工作。合同履行期间，服务人员与采购人无任何劳动人事关系，用工事宜由投标人负责。

七、综合说明

1.供应商提供的服务能够达到招标文件的要求，同时明确详细的服务方案。

2.供应商所提供的相关服务应根据国家标准和规范进行，并遵循招标文件的要求，其服务的质量等应达到或优于采购要求，如其中某些条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.投标文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值。供应商提供的技术资料必须真实、准确，如提供的参数虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其投标文件将被拒绝。

4.招标文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，供应商提供的所有服务都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

5.供应商应对所响应项目的全部内容进行报价，只报其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。投标报价包含完成本项服务工作所需的全部服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

6.供应商须提供如本次招标中标后，合同部分或全部不可转包承诺书，发现供应商私自转包即刻取消其中标资格。已签订合同的，采购人有权终止合同。造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

7.中标人在履行合同期间，若所提供的服务不能令采购人满意，如减少双方约定的服务范围，服务人员的素质水平、工作态度等，则采购人有权要求中标人在指定时间内更换管理及服务人员。

8.履行验收方案

8.1验收内容：供应商按照招标文件的要求提交检测成果，供应商需配合采购人进行验收，完成项目的验收和交付。

8.2验收标准：根据国家标准、行业标准和规范要求以及采购合同指定的所有文件、报告。

8.3验收方法:采购人根据项目具体情况，成立由相关人员（专家）组成的验收小组，负责具体验收工作。验收小组应按照验收标准对供应商提交的检测成果进行验收和评审，并出具详细的验收报告，明确各项技术、服务的履约情况。如果验收不合格，采购人向供应商发出整改通知书，要求供应商进行整改。整改完成后，由供应商通知验收组织主体重新验收。

8.4验收的时间和地点:检测成果提交采购人15日内，由采购人、供应商双方共同商定验收地点，开展验收评审工作。如需延长时间，双方另行商定。

8.5验收结果不符合招标要求的，采购人有权终止合同，一切损失、检测费用及专家费用等由供应商承担。

八、政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

# 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的（如：计算机设备、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备、坐便器、蹲便器、小便器、水嘴），供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

- 凡涉及本项目的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的通知为准。

第五章 合同文本

项目名称：2026年度市政设施中小桥梁常规定期检测项目

甲方：苏州市市政设施管理处

地址：苏州市姑苏区友新路999号

电话： 0512-65225692

乙方：

地址：

电话：

根据苏州市政府采购招标编号 JSZC-320508-YICH-G2026-0001 号招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的 2026年度市政设施中小桥梁常规定期检测项目 事宜，签订本合同书。

一、下列文件为本合同不可分割部分

1.中标通知书；

2.招标文件；

3.乙方中标的投标文件；

4.乙方在招标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、合同内容

1.服务内容：乙方负责完成甲方的 2026年度市政设施中小桥梁常规定期检测项目  服务。

2.服务期限： 自合同生效至项目竣工验收通过为止。

3.检测内容及要求：

（1）全部桥梁须完全按照《城市桥梁养护技术标准（CJJ99-2017）》中关于城市桥梁的检测评估要求及住建部《城市桥梁检测和养护维修管理办法》等有关法规、规范要求进行检测，评定桥梁技术等级，出具检测报告（报告应对桥梁存在的问题有结论性意见，并出具隐患及关键部位维修或加固的具体意见）。

（2）在桥梁进行检测期间，对可能引发桥梁突发事件的隐患和苗头，要进行全面评估和预测，并及时向甲方汇报。签订合同之日起一年内，在清单内桥梁遇自然灾害损伤、船舶（车辆）撞击或重车过载等突发情况造成桥梁损伤时，免费提供桥梁技术状况检测（桥梁荷载试验除外）。

（3）检测桥梁共292座，其中80座需要完成桥梁风险评估。（具体检测桥梁由甲方确定）

（4）检测人员

1）乙方派驻到项目所在地履行检测服务的人员（需持证上岗），且满足苏安码相关要求，必须能够适应合同规定的服务工作。

2）为了履行检测服务，乙方指定项目负责人：           与甲方的授权代表建立工作联系。

三、价格与支付

1.合同总金额为人民币（大写）              元（￥：　　　　　）。包括检测及管理人员费用、检测报告及相关后期建档等费用、专业机构出具桥梁维修方案的费用、现场费用、交通安全措施费（临时交通安全设施、以及到交警、路政等部门办理相关手续发生的费用包含在合同报价清单单价中，不单独报价）、交通工具及使用费、检测设备、测量仪器费及相关费用、公司取费、法定税金、利润等与履行本合同有关的一切费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.合同价款的支付及付款方式：

（1）合同签订生效后30日内，甲方支付合同价款的30%为预付款；

（2）乙方在完成所有检测工作并通过资料验收评审（通过甲方组织的专家评审），由甲方向乙方付清余款。付款时乙方提供合法有效的增值税专用发票及由甲乙双方及招标代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》。

（3）付款方式：结算使用数字人民币。

3.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

四、甲方权利和义务

1.甲方向乙方免费提供与履行定期检测服务有关的资料。

2.甲方应按照合同的规定，向乙方提供履行定期检测服务所必需的工作条件，包括定期检测必须的道路交通管制方面的协助。

3.甲方应在合同规定的时间内，就乙方书面提交并要求答复的重大问题，做出书面决定。在合同履行过程中，对于乙方按约定提交的技术报告、数据成果等，甲方应及时审批验收。

4.按本合同付款方式向乙方支付合同价款。

5.甲方有对乙方派出的机构与人员进行审查，并对其工作进行检查和监督的权利，对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员有权要求乙方更换。

6.甲方指定一名授权代表与乙方的项目负责人建立工作联系参与本项目全过程的监督、协调、沟通工作。更换该代表或变更其授权时，应及时通知乙方。

7.按本次检测评定结果和技术规范的规定，需要对部分桥梁进行特殊检测，甲方将优先考虑乙方，以补充合同的方式进行约定。

五、乙方权利和义务

1.乙方将对本合同项下的工作全面负责。乙方应严格遵照国家、省市桥梁检测的有关规定开展工作。

2.在签订合同之后，乙方向甲方提交本工程定期检测工作细则，经甲方批准同意后执行，并在实际工作中切实加以执行，并受其约束。同时作为甲方检查监督和验收乙方检测工作的依据。

3.乙方收到甲方提供的定期检测工作依据的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何错误、失误或缺陷，应在发现后及时通知甲方。

4.乙方如需查阅本项目的有关设计文件、技术经济资料，应征得甲方同意。

5.乙方必须严格执行国家、相关部委和上级行政主管部门有关公路工程现行的法规和技术标准、规范、规程《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）及本项目的技术要求开展检测工作，坚持原则、秉公办事，提供科学、准确的数据和报告。

6.乙方在定期检测完毕后向甲方提供检测成果和数据。提交的资料包括4份定期检测报告及风险评估报告、1份电子文档。（此费用已含在检测费中，甲方不另外支付）

内容包含以下几点：

（1）桥梁病害现状及发展评估、技术状况评价、对养护、维修加固工作建议等。

1）对照城市桥梁资料卡和设备量年报表现场校核城市桥梁的基本数据。

2）实地判断损坏原因，估计维修范围和方案。

3）对难以判断其损坏程度和原因的构件，提出作特殊检测的建议。

4）对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以至暂时限制交通的建议。

5）根据城市桥梁技术状况，确定下次检测的时间。

乙方出具的桥梁维护维修建议，如有加固需要，根据甲方要求出具（或请具备相应资质的设计单位）正式维修加固施工图。

（2）提供病害照片。

（3）其它整理工作。

7.甲方不提供现场办公场所，乙方应根据现场要求自行解决现场办公室，此费用包含在合同总价中。

8.在合同有效期间或合同专用条件规定的期限内，未经甲方的书面同意，乙方不得泄露甲方与本项目、本工程、本合同有关的保密资料。乙方在检测服务期间及合格的检测数据交付后1年时间内，不得将工程的任何资料向第三方泄露，除非征得甲方的书面同意。

9.在履行合同过程中，乙方应遵守有关法律、法规以及有关主管部门的规章，并按照其要求支付所有费用。此费用已含在检测费中，甲方不另外支付。

10.乙方对所有技术方法的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，对其所有工作人员工作中的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任。

11.乙方可以按照合同规定获得甲方必要的帮助与配合。

六、履约验收

1.验收内容：乙方按照招标文件的要求提交检测成果，乙方需配合甲方进行验收，完成项目的验收和交付。

2.验收标准：根据国家标准、行业标准和规范要求以及采购合同指定的所有文件、报告。

3.验收方法:甲方根据项目具体情况，成立由相关人员（专家）组成的验收小组，负责具体验收工作。验收小组应按照验收标准对供应商提交的检测成果进行验收和评审，并出具详细的验收报告，明确各项技术、服务的履约情况。如果验收不合格，甲方向乙方发出整改通知书，要求供应商进行整改。整改完成后，由乙方通知验收组织主体重新验收。

4.验收的时间和地点:检测成果提交甲方15日内，由甲方、乙方双方共同商定验收地点，开展验收评审工作。如需延长时间，双方另行商定。

5.验收结果不符合招标要求的，甲方有权终止合同，一切损失、检测费用及专家费用等由乙方承担。

七、安全措施及责任

在现场工作时，乙方应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责，在作业现场，乙方应采取必要的安全措施，并应保障甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由乙方承担。

八、不可抗力

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同的解除和转让

1.合同的解除

（1）甲方和乙方协商一致，可以解除合同。并报政府采购监管部门审查备案。

（2）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2.合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

甲、乙双方代表在合同上签字盖章（公章或合同章）后即生效。

十一、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、其他附则

1.合同份数：本合同一式五份，甲乙双方各执二份，招标代理机构一份。

2.本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交招标代理机构一份备存。

注：合同条款内容将根据中标人承诺的实际服务内容进行调整。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表                  法定代表人或授权代表

（签字或盖章）：                     （签字或盖章）：

签约日期：                            签约日期：

合同签定地：

附件：检测桥梁资料汇总

| 序号 | 桥梁名称 | 地点位置 | 结构形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人民桥 | 人民路-跨盘门路 | 梁式桥 |
| 2 | 南门桥 | 人民路-人民桥北 | 梁式桥 |
| 3 | 饮马桥 | 人民路-道前街口 | 梁式桥 |
| 4 | 香花桥 | 人民路-西北街口 | 梁式桥 |
| 5 | 平门桥 | 人民路-平四路口 | 梁式桥 |
| 6 | 锦民桥 | 人民路-与和合街交叉口北侧 | 梁式桥 |
| 7 | 花锦桥 | 人民路-平河路交叉口北 | 梁式桥 |
| 8 | 茄子桥 | 干将东路-莫邪路东 | 梁式桥 |
| 9 | 后庄桥 | 干将东路-相门桥东 | 梁式桥 |
| 10 | 相门桥 | 干将东路-跨莫邪路 | 梁式桥 |
| 11 | 前进桥 | 干将东路-相门桥西 | 梁式桥 |
| 12 | 开泰桥 | 干将东路-苏州大学北门 | 梁式桥 |
| 13 | 顾亭桥 | 干将东路-苏州大学西 | 拱式桥 |
| 14 | 真大桥 | 干将东路-苑桥南 | 拱式桥 |
| 15 | 兴市桥 | 干将东路-官太尉河 | 梁式桥 |
| 16 | 苑桥 | 干将东路-兴市桥东 | 梁式桥 |
| 17 | 白显桥 | 干将东路-兴市桥边 | 梁式桥 |
| 18 | 甫桥 | 干将东路-凤凰街口 | 梁式桥 |
| 19 | 马津桥 | 干将东路-临顿路口 | 拱式桥 |
| 20 | 草桥 | 干将东路-宫巷东 | 梁式桥 |
| 21 | 言桥 | 干将东路-五卅路口 | 拱式桥 |
| 22 | 乘鱼桥 | 干将东路-锦帆路口 | 梁式桥 |
| 23 | 市鹤桥 | 干将西路-庆元坊 | 梁式桥 |
| 24 | 芮桥 | 干将西路-国税局东 | 拱式桥 |
| 25 | 太平桥 | 干将西路-养育巷口 | 梁式桥 |
| 26 | 乘马坡桥 | 干将西路-剪金桥巷东 | 拱式桥 |
| 27 | 升平桥 | 干将西路-学士街口 | 梁式桥 |
| 28 | 渡子桥 | 干将西路-学士街口 | 梁式桥 |
| 29 | 干将桥 | 干将西路-学士街西 | 梁式桥 |
| 30 | 金桂桥 | 干将西路-烽火路西 | 梁式桥 |
| 31 | 银荷桥 | 干将西路-银泰路口 | 梁式桥 |
| 32 | 馨莲桥 | 干将西路-馨鸿路口 | 梁式桥 |
| 33 | 大龙港桥 | 南环西路-跨西塘河 | 梁式桥 |
| 34 | 来仙桥（东） | 南环西路-西端 | 梁式桥 |
| 35 | 来仙桥（西） | 南环西路-西端 | 梁式桥 |
| 36 | 采莲桥 | 西环路-三香路北 | 梁式桥 |
| 37 | 采菇桥 | 西环路-干将路南 | 梁式桥 |
| 38 | 来凤桥（东） | 西环路-来凤桥东 | 拱式桥 |
| 39 | 来凤桥（西） | 西环路-来凤桥西 | 拱式桥 |
| 40 | 挹秀桥 | 北环东路-东端 | 梁式桥 |
| 41 | 万福桥 | 北环西路-跨山塘河 | 梁式桥 |
| 42 | 草屋村桥 | 北环西路-桐泾路往东 | 梁式桥 |
| 43 | 十字洋河桥 | 北环西路-跨十字洋河 | 梁式桥 |
| 44 | 碧水桥 | 南园南路-南门路南 | 梁式桥 |
| 45 | 南园桥 | 南园北路-南门路口 | 梁式桥 |
| 46 | 竹辉桥 | 竹辉路-东口 | 其他特殊结构桥梁 |
| 47 | 庙上桥 | 竹辉路-竹辉饭店 | 拱式桥 |
| 48 | 晓石桥 | 竹辉路-带城桥路口 | 梁式桥 |
| 49 | 竹韵桥 | 竹辉路-养蚕里 | 梁式桥 |
| 50 | 新市桥 | 新市路-阊胥路口 | 梁式桥 |
| 51 | 梅家桥 | 新市路-新市桥东 | 梁式桥 |
| 52 | 西郭桥 | 虎泉路-13米桥对面 | 梁式桥 |
| 53 | 安里桥 | 莫邪路与葑门路交叉口向西 | 梁式桥 |
| 54 | 葑门桥 | 莫邪路与葑门路交叉口向西100米 | 梁式桥 |
| 55 | 船舫桥 | 十全街-南林饭店东入口 | 梁式桥 |
| 56 | 带城桥 | 凤凰街-十全街口 | 梁式桥 |
| 57 | 团结桥 | 东吴北路-湄长港 | 梁式桥 |
| 58 | 中市桥 | 中街路-东中市口 | 梁式桥 |
| 59 | 桃坞桥 | 中街路-桃花坞大街 | 梁式桥 |
| 60 | 歌薰桥 | 道前街-剪金桥巷 | 梁式桥 |
| 61 | 新虎哨桥 | 三香路-小劳动路东 | 梁式桥 |
| 62 | 三香桥 | 三香路-供电局 | 梁式桥 |
| 63 | 黄石桥 | 三香路-行政中心 | 梁式桥 |
| 64 | 寺泾桥 | 三香路-桐泾南路口 | 梁式桥 |
| 65 | 彩香桥 | 三香路-市政府东 | 梁式桥 |
| 66 | 莲香桥 | 三香路-市政府西 | 拱式桥 |
| 67 | 狮山桥 | 三香路-西端 | 梁式桥 |
| 68 | 裕棠桥 | 盘门路-跨西塘河 | 梁式桥 |
| 69 | 朱公桥 | 盘门路-西口 | 梁式桥 |
| 70 | 解放桥 | 盘胥路-盘门路口 | 梁式桥 |
| 71 | 盘南桥 | 盘胥路-解放东路南 | 梁式桥 |
| 72 | 泰让桥 | 阊胥路-枣市街南 | 拱式桥 |
| 73 | 小日晖桥 | 阊胥路-三香路北 | 梁式桥 |
| 74 | 枣市桥 | 跨胥江 | 梁式桥 |
| 75 | 高木桥 | 胥江路-胥虹苑东 | 梁式桥 |
| 76 | 胥江桥 | 胥江路-工商局东 | 梁式桥 |
| 77 | 禾家桥 | 劳动路-东段 | 梁式桥 |
| 78 | 民丰桥 | 劳动路-电厂路北 | 梁式桥 |
| 79 | 三板桥 | 劳动路-新沧花园东 | 梁式桥 |
| 80 | 觅渡桥 | 莫邪路-接南门路 | 拱式桥 |
| 81 | 娄江匝道桥 | 莫邪路-娄门路口 | 梁式桥 |
| 82 | 北永宁桥 | 莫邪路-娄门桥南 | 其他特殊结构桥梁 |
| 83 | 南永宁桥 | 莫邪路-娄门桥南 | 梁式桥 |
| 84 | 塘坊湾桥 | 莫邪路-接东汇路 | 梁式桥 |
| 85 | 庄先湾桥 | 庄先湾路-莫邪路东 | 箱涵桥 |
| 86 | 娄门桥 | 娄门路-跨莫邪路 | 梁式桥 |
| 87 | 临顿桥 | 临顿路-西北街口 | 梁式桥 |
| 88 | 景德桥 | 景德路-阊胥路口 | 梁式桥 |
| 89 | 爱河桥 | 景德路-爱河桥路路口 | 梁式桥 |
| 90 | 钓桥 | 西中市-阊胥路口 | 梁式桥 |
| 91 | 桃花桥 | 阊门西街-桃花桥路 | 梁式桥 |
| 92 | 跨塘桥 | 西北街-临顿路口 | 梁式桥 |
| 93 | 唐家巷桥 | 北仓街 | 梁式桥 |
| 94 | 东薛家桥 | 北仓街 | 梁式桥 |
| 95 | 平齐路桥 | 平齐路-齐门路口 | 梁式桥 |
| 96 | 齐门东小桥 | 东汇路-齐门下穿东 | 梁式桥 |
| 97 | 山塘桥 | 山塘街-跨山塘河 | 梁式桥 |
| 98 | 渡僧桥 | 山塘街-枫桥路口 | 梁式桥 |
| 99 | 五龙桥 | 山塘街-跨外城河 | 拱式桥 |
| 100 | 大普安桥 | 上塘街-广济路东 | 梁式桥 |
| 101 | 广济桥 | 广济路-跨枫桥路 | 梁式桥 |
| 102 | 新民桥 | 广济路-跨山塘河 | 拱式桥 |
| 103 | 惠济桥 | 广济路-跨外城河 | 梁式桥 |
| 104 | 钱万里桥 | 广济路-北环路口 | 梁式桥 |
| 105 | 新莲河辅道桥 | 人民路北延-京沪高速南 | 梁式桥 |
| 106 | 平门塘辅道桥 | 人民路北延-京沪高速北 | 梁式桥 |
| 107 | 东石曲桥 | 广济北路-平海路北 | 梁式桥 |
| 108 | 杨埂桥 | 广济北路-御苑家园南 | 梁式桥 |
| 109 | 旺思桥 | 金业街-长泾塘街 | 梁式桥 |
| 110 | 桐馨桥 | 桐泾南路-胥江路北 | 梁式桥 |
| 111 | 永兴桥 | 桐泾南路-劳动路北 | 梁式桥 |
| 112 | 里双桥 | 桐泾南路-三香路南 | 梁式桥 |
| 113 | 胜安桥 | 桐泾北路-干将路北 | 梁式桥 |
| 114 | 永津桥 | 桐泾北路-枫桥路口 | 梁式桥 |
| 115 | 南新桥 | 金门路-阊胥路东 | 梁式桥 |
| 116 | 胜塘桥 | 金门路-桐泾北路口 | 梁式桥 |
| 117 | 水云桥 | 金门路-银泰路口 | 梁式桥 |
| 118 | 水莲桥 | 金门路-馨泓路口 | 梁式桥 |
| 119 | 西园桥 | 西园路-西园西 | 梁式桥 |
| 120 | 虎阜桥 | 虎阜路-跨山塘河 | 梁式桥 |
| 121 | 白洋湾大桥 | 虎池路-金湾街北 | 梁式桥 |
| 122 | 黄家庄桥 | 虎泉路-鹿山路南 | 梁式桥 |
| 123 | 白洋湾60米桥 | 虎泉路 | 梁式桥 |
| 124 | 张家角桥 | 虎殿路-白塘泾街北 | 梁式桥 |
| 125 | 前张网桥 | 虎殿路-金筑街北侧 | 梁式桥 |
| 126 | 东陆步桥 | 陆步桥街-城北西路东侧 | 梁式桥 |
| 127 | 陆步桥 | 城北西路-原富强路段 | 梁式桥 |
| 128 | 后沈梗桥 | 金政街-城北西路东侧 | 梁式桥 |
| 129 | 慕洋桥 | 金湾街-城北西路 | 梁式桥 |
| 130 | 金湾桥 | 金湾街（新园路） | 梁式桥 |
| 131 | 金政桥 | 金政街-虎池路东 | 梁式桥 |
| 132 | 梅莲河桥 | 苏站路-上高路西 | 梁式桥 |
| 133 | 前塘河桥 | 平泉路-苏站路北 | 梁式桥 |
| 134 | 元和塘桥 | 北环路-齐门路交叉口 | 梁式桥 |
| 135 | 锦坤桥 | 合和街-江坤路 | 梁式桥 |
| 136 | 锦芳桥 | 合和街-锦芳街 | 梁式桥 |
| 137 | 锦齐桥 | 合和街-齐溪街 | 梁式桥 |
| 138 | 锦堂桥 | 合和街-锦堂街 | 梁式桥 |
| 139 | 锦荷桥 | 合和街-锦荷街 | 梁式桥 |
| 140 | 平泉桥 | 平泉路-江月路交叉口 | 梁式桥 |
| 141 | 仓河桥 | 平川路-江月路 | 梁式桥 |
| 142 | 陆川桥 | 平川路-广济北路东 | 梁式桥 |
| 143 | 平川桥 | 平川路-齐溪街东 | 梁式桥 |
| 144 | 金谷浜桥 | 平川路-锦堂街东 | 梁式桥 |
| 145 | 观园桥 | 平河路-清塘路口 | 梁式桥 |
| 146 | 天筑桥 | 平河路-江月路交叉口 | 梁式桥 |
| 147 | 长田岸桥 | 平海路-金星路交叉口 | 梁式桥 |
| 148 | 野墙桥 | 平海路-江月路交叉口 | 梁式桥 |
| 149 | 鹿山大桥2号箱涵 | 鹿山大桥-B辅道 | 其他特殊结构桥梁 |
| 150 | 锦宙桥 | 江宙路-平川路口 | 梁式桥 |
| 151 | 江乾桥 | 江乾路-平河路路口 | 梁式桥 |
| 152 | 锦乾桥 | 江乾路-平川路口 | 梁式桥 |
| 153 | 河界桥 | 江月路-平川路口 | 梁式桥 |
| 154 | 江月桥 | 江月路-城北东路 | 梁式桥 |
| 155 | 安阜桥 | 清塘路-虎丘派出所门口 | 梁式桥 |
| 156 | 塔影河桥 | 清塘路-清塘北路南 | 梁式桥 |
| 157 | 水秀桥 | 清塘路-平河路南 | 梁式桥 |
| 158 | 清洁河桥 | 清塘路-北环西路南 | 梁式桥 |
| 159 | 湄港桥 | 迎春路-汽车南站门口 | 梁式桥 |
| 160 | 湄长桥 | 湄长路-跨湄长港 | 梁式桥 |
| 161 | 杏秀桥 | 冬青路-南环路以南 | 梁式桥 |
| 162 | 灯草桥 | 冬青路-南环路以北 | 梁式桥 |
| 163 | 吴宫桥 | 太湖西路-范成大路口 | 梁式桥 |
| 164 | 闻湖桥 | 太湖西路-宴香街 | 梁式桥 |
| 165 | 见山桥 | 太湖西路-典雅花园门口 | 梁式桥 |
| 166 | 前范村桥 | 宝带西路-范成大路口 | 梁式桥 |
| 167 | 斜河里桥 | 宝带西路-宴香街口 | 梁式桥 |
| 168 | 幸高桥 | 新郭路-杨素路口 | 梁式桥 |
| 169 | 居园桥 | 杨素路-宝新路口 | 梁式桥 |
| 170 | 濯缨桥 | 杨素路-新郭路东 | 梁式桥 |
| 171 | 鸿志桥 | 吴中西路-范成大路口 | 梁式桥 |
| 172 | 撷星桥 | 吴中西路-宝新路口 | 梁式桥 |
| 173 | 载福桥 | 吴中西路-宝新路口 | 梁式桥 |
| 174 | 永仙桥 | 解放西路-南环西路口 | 梁式桥 |
| 175 | 玉湖桥 | 玉湖路-致能大道口 | 拱式桥 |
| 176 | 西会仙桥 | 福星路-南环路南 | 梁式桥 |
| 177 | 东会仙桥 | 友新路-南环路南 | 梁式桥 |
| 178 | 火路桥 | 友新路-天辰路南 | 梁式桥 |
| 179 | 友新桥 | 友新路-吴中西路口 | 梁式桥 |
| 180 | 小官庄桥 | 友新路-宝带西路南 | 梁式桥 |
| 181 | 张仙桥 | 宝运路-太湖西路北 | 梁式桥 |
| 182 | 五和桥 | 长吴路-宝带西路以北 | 梁式桥 |
| 183 | 永和桥 | 长吴路-吴中西路口 | 梁式桥 |
| 184 | 万兴桥 | 福运路-宝带西路北 | 梁式桥 |
| 185 | 马家圈桥 | 鹿山大桥西埠-泵房口 | 梁式桥 |
| 186 | 圩南港桥 | 虎殿路-白洋街东 | 梁式桥 |
| 187 | 圩北港桥 | 虎殿路-白洋街西 | 梁式桥 |
| 188 | 联城桥 | 虎殿路-跨西塘河 | 梁式桥 |
| 189 | 友新路6号桥 | 友新路-运河南 | 梁式桥 |
| 190 | 新丰桥 | 横越路-动物园后门 | 梁式桥 |
| 191 | 鹿山大桥 | 鹿山路-跨运河 | 梁式桥 |
| 192 | 鹿山大桥1号箱涵 | 鹿山大桥-A辅道 | 箱涵桥 |
| 193 | 江宙桥 | 江宙路-平河路口 | 梁式桥 |
| 194 | 火车浜桥 | 藕前路-白塘泾街 | 梁式桥 |
| 195 | 陆家桥 | 平海路-江莲路口 | 梁式桥 |
| 196 | 平海桥 | 平海路-齐溪街口 | 梁式桥 |
| 197 | 莲庄桥 | 莲升路-跨陆家庄河 | 梁式桥 |
| 198 | 泥店港桥 | 虎林路-金政街北 | 梁式桥 |
| 199 | 虎林桥 | 虎林路-金筑街南 | 梁式桥 |
| 200 | 金巷桥 | 平海路-联城桥东 | 梁式桥 |
| 201 | 旺巷桥 | 平海路-苏虞张以西 | 梁式桥 |
| 202 | 联洋桥 | 联洋街-长泾庙街口 | 梁式桥 |
| 203 | 江莲桥 | 江莲路-平海路南 | 拱式桥 |
| 204 | 旺宅桥 | 旺宅路-江乾路西 | 梁式桥 |
| 205 | 老观音塘桥 | 莲升路-江乾路西 | 梁式桥 |
| 206 | 洋泾坝桥 | 平海路-江乾路口 | 梁式桥 |
| 207 | 怀范桥 | 范成大路-杨素路口 | 梁式桥 |
| 208 | 双元桥 | 双元路 | 梁式桥 |
| 209 | 卧金浜桥 | 解放东路-友新路东 | 梁式桥 |
| 210 | 吉庆桥 | 吉庆街-学士街 | 梁式桥 |
| 211 | 孙老桥 | 吉庆街-道前街口 | 梁式桥 |
| 212 | 翠庭桥 | 翠庭路-翠湖路口 | 梁式桥 |
| 213 | 胡家角桥 | 劳动路-跨胡家角河 | 梁式桥 |
| 214 | 长泾庙桥 | 长泾庙街-长泾塘街口 | 梁式桥 |
| 215 | 朱家湾桥 | 朱家湾街-长泾塘街口 | 梁式桥 |
| 216 | 虎池桥 | 虎池路-金政街口 | 梁式桥 |
| 217 | 前张网港桥 | 虎殿路-金政街北侧 | 梁式桥 |
| 218 | 螳螂桥港桥 | 虎殿路-金储街北 | 梁式桥 |
| 219 | 胥涛桥 | 胥涛路-胥台路口 | 箱涵桥 |
| 220 | 侯家桥 | 葑门路-莫邪路东 | 梁式桥 |
| 221 | 石曲浜桥 | 平泷路-江月路口 | 梁式桥 |
| 222 | 秋分桥 | 秋分街-城北东路南 | 梁式桥 |
| 223 | 垂杨桥 | 致能大道-石湖山水居东门 | 梁式桥 |
| 224 | 澄湾浜桥 | 致能大道-横越路北 | 梁式桥 |
| 225 | 三塘村桥 | 致能大道-上铁疗养院南 | 梁式桥 |
| 226 | 春水桥 | 致能大道-工艺美院东门北侧 | 梁式桥 |
| 227 | 春景桥 | 致能大道-6号桥东侧 | 梁式桥 |
| 228 | 吴埂上桥 | 虎阜路-金湾街口 | 梁式桥 |
| 229 | 狮山桥箱梁 | 三香路-跨运河 | 梁式桥 |
| 230 | 戴家浜桥 | 虎阜路-虎金路东侧 | 梁式桥 |
| 231 | 海涌山桥 | 虎阜路-观景二村北 | 箱涵桥 |
| 232 | 金姬墩桥 | 金鸡墩路-金湾街东 | 梁式桥 |
| 233 | 锦堂街桥 | 锦堂街-平河路口 | 梁式桥 |
| 234 | 锦堂路箱涵桥 | 锦堂街-姑苏区政府西门 | 其他特殊结构桥梁 |
| 235 | 跨312国道桥 | 苏浒路跨312国道-苏虞张 | 梁式桥 |
| 236 | 长立桥 | 虎泉路上跨金政街 | 梁式桥 |
| 237 | 黄花泾桥 | 苏浒路西侧跨黄花泾-苏浒路 | 梁式桥 |
| 238 | 莲升桥 | 莲升路 | 梁式桥 |
| 239 | 平河路桥 | 平河路-平河路 | 梁式桥 |
| 240 | 总官堂桥 | 总官堂路齐溪街东侧 | 梁式桥 |
| 241 | 长春桥（东） | 苏浒路-苏浒路 | 梁式桥 |
| 242 | 长春桥（西） | 苏浒路-苏浒路 | 梁式桥 |
| 243 | 金业桥 | 金业街-金业街 | 箱涵桥 |
| 244 | 齐莲桥 | 齐溪街平海路南侧-齐溪街 | 梁式桥 |
| 245 | 越来溪桥 | 郭运路西延-郭运路西延 | 梁式桥 |
| 246 | 浦影桥 | 福运路跨友新河 | 梁式桥 |
| 247 | 潘慈桥 | 潘慈巷何家路交叉口 | 梁式桥 |
| 248 | 盘联桥 | 何家路盘联路交叉口 | 梁式桥 |
| 249 | 胥波桥 | 胥秀路跨彩虹路交叉口 | 箱涵桥 |
| 250 | 祥行上桥 | 虎金路跨山塘河 | 梁式桥 |
| 251 | 祥杏西桥 | 苏城大道-虎林路交叉口东侧 | 梁式桥 |
| 252 | 堂门前桥 | 苏城大道-秋分街东侧 | 箱涵桥 |
| 253 | 南斜河浜桥 | 苏城大道-江乾路西侧 | 箱涵桥 |
| 254 | 北齐溪桥 | 齐溪街苏城大道北侧 | 梁式桥 |
| 255 | 西浜桥 | 苏城大道江月路西侧 | 箱涵桥 |
| 256 | 友谊河桥 | 苏城大道永方路东侧 | 箱涵桥 |
| 257 | 老鸦桥 | 苏城大道永方路西侧 | 箱涵桥 |
| 258 | 新塘桥 | 苏城大道跨西塘河 | 梁式桥 |
| 259 | 陶埂上桥 | 苏城大道虎金路东侧 | 梁式桥 |
| 260 | 金筑桥 | 金筑街虎池路北侧 | 梁式桥 |
| 261 | 新益桥 | 苏城大道金湾街西侧 | 梁式桥 |
| 262 | 前沈梗桥 | 苏城大道金政街东侧 | 梁式桥 |
| 263 | 洋泾塘桥 | 苏城大道江宙路过街通道东 | 梁式桥 |
| 264 | 洋泾河桥 | 齐门污水泵房南侧 | 梁式桥 |
| 265 | 平润桥 | 日益路跨高基港 | 梁式桥 |
| 266 | 东外塘河桥 | 日益路人民路交叉口西 | 梁式桥 |
| 267 | 孙家浜桥 | 苏城大道江天路西侧 | 箱涵桥 |
| 268 | 北圩角桥 | 友谊河路阳澄湖路南200米 | 梁式桥 |
| 269 | 钱家浜桥 | 友谊河路合兴路交叉口 | 梁式桥 |
| 270 | 汤埂桥 | 永方路日益路交叉口 | 梁式桥 |
| 271 | 金星桥 | 永方路平海路交叉口北侧 | 梁式桥 |
| 272 | 白兔桥 | 永方路平海路交叉口南侧 | 梁式桥 |
| 273 | 顾家庄桥 | 永方路日益路交叉口南侧 | 梁式桥 |
| 274 | 虎北桥 | 虎北路彤云嘉卉花园南侧 | 梁式桥 |
| 275 | 平泷桥 | 平泷路与人民路交叉口西侧 | 其他特殊结构桥梁 |
| 276 | 泷庄桥 | 平泷路地下空间西下沉广场 | 梁式桥 |
| 277 | 藕前桥 | 藕前街富中街北侧 | 梁式桥 |
| 278 | 融馨桥 | 新庄立交 | 梁式桥 |
| 279 | 文通桥 | 新庄立交 | 梁式桥 |
| 280 | 仁和桥 | 新庄立交 | 梁式桥 |
| 281 | 畅达桥 | 新庄立交 | 梁式桥 |
| 282 | 流韵桥 | 新庄立交 | 梁式桥 |
| 283 | 品芳桥 | 新庄立交 | 梁式桥 |
| 284 | 金泥桥 | 金政街虎林路北 | 梁式桥 |
| 285 | 江星桥 | 江星路苏城大道南侧 | 梁式桥 |
| 286 | 金储桥 | 金储街长泾塘街南侧 | 梁式桥 |
| 287 | 草鞋桥 | 玻纤路桐泾北路 | 梁式桥 |
| 288 | 盘蠡桥 | 盘蠡路南端 | 梁式桥 |
| 289 | 东庄郎桥 | 人民路与平海路南侧 | 梁式桥 |
| 290 | 上高路东匝道桥 | 上高路苏城大道南200米 | 梁式桥 |
| 291 | 上高路西匝道桥 | 上高路苏城大道南200米 | 梁式桥 |
| 292 | 东太宴桥 | 太宴街 | 梁式桥 |

第六章 评标办法及评分标准

一、评标办法：

1、采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2、评标时，评审委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3、如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4、评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评分标准：

（一）报价得分（10分）

1、投标报价超过采购预算（最高限价）价格的为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2、在所有有效投标报价中选择报价最低的确定为基准报价。

3、将所有有效报价与基准报价相比较：等于基准报价的得10分，其他投标单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：投标报价得分＝（基准报价/投标报价）×10％×100

4、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

# ②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

5、强化政府采购异常低价审查

5.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；

2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；

3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.2启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第(1)项至第(4)项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间(30分钟)内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第(3)项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清。

5.3异常低价审查有关要求，均以财库(2026)2号为准。

（二）技术评审（57分）

2.1对本项目的总体规划及建议（10分）：

通过对本项目的理解后对项目的实施内容：1.总体规划、2.实施建议：

内容描述详细、符合本项目实际需求的，每项得5分，未提供不得分；每项内容里有一处内容不合理或不完整的得2.5分，不提供不得分。最高分10分。

注：以上内容“不合理”、“不完整”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。

2.2试验检测工作的程序与方法（12分）：

针对本项试验检测工作的程序与方法：1.试验检测工作程序、2.试验检测内容/方法、3.最终报告形成：

内容描述完整、专业、符合本项目实际需求的，每项得4分，未提供不得分；每项内容里有一处内容不合理或不完整的得2分，不提供不得分。最高分12分。

注：以上内容“不合理”、“不完整”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。

2.3试验检测工作服务的目标及保证措施（20分）：

针对本项目试验检测工作服务内容：1.检测工作服务目标、2.检测精度技术措施、3.检测进度计划及措施、4.检测质量与服务措施、5.安全生产管理措施:

内容描述完整、专业、符合本项目实际需求的，每项得4分，未提供不得分；每项内容里有一处内容不合理或不完整的得2分，不提供不得分。最高分20分。

注：以上内容“不合理”、“不完整”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。

2.4本项目的重点和难点分析及对策措施（10分）：

针对本项目重点和难点分析及对策措施，内容包括：1.重点和难点分析、2.对策措施：

内容描述完整、科学、符合本项目实际需求的，每项得5分，未提供不得分；每项内容里有一处内容不合理或不完整的得2.5分，不提供不得分。最高分10分。

注：以上内容“不合理”、“不完整”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、与本项目履约无关、逻辑存在漏洞以及不满足采购文件要求的其他情况。

2.5应急响应（5分）：

- 应急响应并到场处理时间≤30分钟的得5分；应急响应并到场处理时间30分钟＜投标单位承诺响应时间≤45分钟的得3分；应急响应并到场处理时间45分钟＜投标单位承诺响应时间≤60分钟的得1分；其他情况不得分。（投标文件中提供承诺函。）

（三）商务评审（33分）

3.1企业具有环境管理体系证书、质量管理体系证书、职业健康安全管理体系证书、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，每一项得3分，最高得12分。（需提供有效证件的扫描件并加盖公章，同时需提供该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图，未按要求提供不得分。）

3.2拟投入本项目的负责人：具有高级及以上工程师技术职称的得4分；具有工程师技术职称的得2分；具有初级工程师技术职称的得1分；最高得4分。（需提供以上相关证书扫描件及最近一期人员社保证明，未按要求提供不得分。）

3.3拟投入本项目的安全负责人：具有高级及以上工程师技术职称的得4分；具有工程师技术职称的得2分；具有初级工程师技术职称的得1分；最高得4分。（需提供以上相关证书扫描件及最近一期人员社保证明，未按要求提供不得分。）

3.4拟投入本项目人员（不包含项目负责人及安全负责人）具有高级及以上工程师技术职称的得2分；具有工程师技术职称的得1分；具有初级工程师技术职称的得0.5分；最高得6分。（需提供以上相关证书扫描件及最近一期人员社保证明，未按要求提供不得分，单个人员不重复累计计算得分）

3.5企业自2022年1月至今（以合同签订日期为准）承担过类似项目，有一项得3.5分，最高得7分。（同时提供合同、检测报告关键页扫描件并加盖公章，未按要求提供不得分。）

（全文完）