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第一章  投标邀请

受南京师范大学的委托，江苏省政府采购中心就南师大智慧校园数据体系化治理与领域应用管理中台建设（JSZC-320000-SCZX-G2026-0256）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

 南师大智慧校园数据体系化治理与领域应用管理中台建设招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年8月7日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0256 
2.项目名称：南师大智慧校园数据体系化治理与领域应用管理中台建设
3.预算金额

	采购

包号
	预算金额

（人民币：万元）

	1
	190


4.最高限价

	采购

包号
	最高限价

（人民币：万元）

	1
	190


5.采购需求(简介)：本采购标的以学校现有数据建设为基础，全面建设指标体系，构建指标开发与管理、风险预警管理、智能问数助手三大核心平台，定制开发学生失联预警、发展规划决策数据应用、人事数据应用等特色业务场景，并在学校现有数据治理平台基础上进行升级迭代与持续建设服务；通过盘活已有数据资产、统一指标标准、赋能智能数据分析与风险闭环管控、落地校级决策与人事业务数字化应用，最大化释放校园数据价值，支撑学校办学决策、教学管理、人才建设与风险防控提质增效。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：合同签订生效之日起365日内完成安装、调试并交付使用。
二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求
三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年8月7日09时30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、本次招标联系方式

　　1.采购人信息

名 称：南京师范大学
地 址：江苏省南京市亚东新城区文苑路1号
联系人：  洪老师   
联系方式：　025-85898330　　　　　　 
2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区
联系人：张文怡、王烨
联系方式：025-83668505、025-83668550
八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知
一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3.适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13.投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
14.投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15.投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16.投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。

21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 

26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29.签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30.服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

备注1.以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。招标文件定稿后该备注删除。

备注2：请项目经办人提醒采购人按照《政府采购需求管理办法》第二十三条的规定完善合同文本。招标文件定稿后该备注删除。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：XXXX                   

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX              

采购包号：XX
甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：XXXX
6.2.2履约保证金退还时间：XXXX
6.2.3履约保证金退还条件：XXXX
6.2.4履约保证金不予退还的情形：XXXX
七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2项目实施完成上线试运行后支付合同总价的30%。

8.1.3尾款支付时间：验收合格，采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的40%。
九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值XX%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额XX%每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额XX%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方： 

地址：                        地址： 

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：                                                   
签订日期：   年   月   日

第四章 采购需求
一、采购标的清单

	采购

包号
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	一
	1
	指标开发与管理平台
	软件和信息技术服务业

	
	2
	智能问数助手
	软件和信息技术服务业

	
	3
	业务场景开发
	软件和信息技术服务业

	
	4
	数据治理及决策分析平台功能升级
	软件和信息技术服务业


项目属性：服务类项目

本项目不接受进口产品参加投标。

二、技术要求、服务要求、项目技术方案。
本项目立足学校数字化转型发展大局，统筹全域业务数据资产，搭建标准化、一体化全域数据指标体系；依托数据指标中台实现指标全生命周期规范化治理、统一运维与动态迭代，面向全校各职能部门、全业务应用场景输出精准、可信、高效的数据支撑能力，以数据要素赋能办学治校、教学科研全流程，夯实校园智慧治理数字化底座。
1.1 整体技术要求

1、投标方需完全复用一期现有数据源、数据集、权限体系、用户账号体系，支持全量配置、历史数据、已建权限体系一键平滑迁移复用，无需重新梳理建设基础资源。
2、平台所有功能模块需支持前后端分离、国产化适配，兼容麒麟、统信操作系统，适配海量、openGauss 等国产数据库，同时兼容 Oracle、MySQL、PostgreSQL 等主流数据库。
3、依托南京师范大学校内本地算力资源，复用学校已部署的本地大语言模型，支持接入本地私有大模型接口，可不依赖外网云端大模型即可实现 AI 问数、指标智能推荐、SQL 智能生成能力 。
4、继承高校行业智能问数主流技术路线：自然语言语义解析→业务域知识召回→表 / 字段血缘匹配→自动生成 SQL→结果可视化→思考过程可溯源，预制教职工、学生、科研、教务、资产等八大业务域行业知识库，支持本地持续训练迭代。
5、所有接口遵循高校行业RESTful标准，支持与学校数据门户、个人工作台、智慧校园大屏深度互联互通，复用现有接口网关、消息队列、调度任务中间件能力。
6、支持一期已有ETL任务、定时调度任务无缝复用，本期新增任务与一期调度引擎统一管理，支持全量/增量/清空写入等多种数据同步策略。（投标人针对此项提供响应承诺函并加盖公章，后期如无法响应视为虚假应标。）
1.2 指标体系建设

本项目依托指标管理平台工具，系统化开展全域数据指标体系搭建与定制化设计服务，建设范围覆盖基础指标体系构建、数据集指标个性化定制设计，全面贯通校内各业务数据链路，实现数据标准化、指标体系化、业务联动化建设，具体建设要求如下：

1.2.1 指标建设要求
关键业务域具体建设典型指标要求参考如下：

1.学校概况：典型原子指标需包含：年度建设预算经费总额、仪器设备总值、绿化用地面积等；典型衍生指标需包含：生师比、生均校舍建筑面积、绿化用地面积占比等。

2.人事管理：典型原子指标需包含：每月专任教师数量、博士学历专任人数、新增高层次人才数、双师型教师数量等；典型衍生指标需包含：海外经历教师占比等。

3.学生工作：典型原子指标需包含：在校生总数、各类型困难生人数、社团数量等；典型衍生指标需包含：毕业生就业率、辅导员配比等。

4.本科生教务：典型原子指标需包含：年度新增专业数、教授授课学时、实践实习人次等；典型衍生指标需包含：课程开课率、毕业论文通过率等。

5.研究生培养：典型原子指标需包含：硕博导师数量、年度入学研究生数、在读研究生规模、研究生参与科研人数等，无特殊说明均为基础原子指标，可基于此衍生各类统计分析指标。

6.科研管理：典型原子指标需包含：新增科研项目数、年度论文发表量、专利授权数量、科研经费到账额、科研获奖数量等，为科研业务核心基础原子指标。

7.资产与设备：典型原子指标需包含：仪器设备总值、新增教学设备金额、大型仪器使用时长、各类校舍建筑面积、设备报废数量等，为资产设备管控基础原子指标。

8.财务管理：典型原子指标需包含：年度总收入、年度总支出等；典型衍生指标需包含：经费执行率、生均办学经费、专项经费使用占比等。

9.合同管理：典型原子指标需包含：年度新增合同数量、到期合同数量、合同金额总额等；典型衍生指标需包含：合同履约率、合同归档完成率等。

10.资产管理：典型原子指标需包含：固定资产总额、在用资产数量、资产折旧金额等；典型衍生指标需包含：资产盘点完成率、闲置资产占比等。

1.2.2 指标数据集建设要求
投标人需打破各业务域数据壁垒，统筹人事、教务、学生、科研、资产、学校概况、信息化等多板块业务数据，开展数据集原子指标、衍生指标、复核指标的设计和实施落地服务，搭建标准化、可复用、可校验的指标数据集体系。
1.核心建设方向：需紧密围绕教学质量监测、教师发展、学生管理、科研创新发展、办学资源效能等核心方向开展设计。

2.业务场景融合：需结合学校办学考核、日常督导、数据分析等实际管理场景，深度梳理并明确指标数据集的统计逻辑、计算口径与数据来源。

3.建设数量要求：指标数据集的场景建设数量不少于10项或者总量不少于300个。

4.各方向典型指标参考：

职称评审：典型原子指标需包含：年度申报职称人数、各级职称通过人数等；典型衍生指标需包含：评审完成率、职称材料合格率、各等级职称人员占比等；同步配套对应复核指标，用于校验职称评审数据完整性、统计准确性。

绩效考核：典型原子指标需包含：教职工考核参评人数、考核优秀人数、考核不合格人数等；典型衍生指标需包含：考核优秀人数占比、考核完成时效、考核问题整改完成率等；配置专属复核指标，实现考核数据结果校验、偏差核查。

学科建设：典型原子指标需包含：重点学科数量、学科梯队人数、学科建设经费投入、学科成果产出数等；典型衍生指标需包含：学科评估得分等；搭建学科建设复核指标体系，保障学科数据统计合规、结果精准。

学生行为预警：典型原子指标需包含：缺勤预警人次、学业挂科预警人次、消费异常预警人次、晚归留宿预警人次等；典型衍生指标需包含：预警处置完成率等；配套复核指标，校验预警数据有效性、处置闭环真实性。

教学质量：典型原子指标为基础教学统计数据；典型衍生指标需包含：教授本科授课占比、课程综合评教平均分、毕业论文抽检合格率、实践教学学分占比等；设置教学质量复核指标，实现教学数据交叉校验、质量溯源。

1.2.3 指标建设质量要求
投标人须建立标准化问题分级处置与响应机制，针对原子指标、衍生指标、复核指标的建设、调试落地、日常运行、后期运维过程中出现的各类问题，按一般问题、重要问题、重大问题分级管控，落实对应响应、处置及闭环管理流程，具体要求如下：

（1）一般问题：为不影响指标体系整体运行与项目推进的轻微问题，主要为页面展示、内容微调、细节优化等非功能性瑕疵。投标人需提供5×8小时线上服务，接报后120分钟内响应对接，明确处置方案，简单问题当日修复，复杂一般问题2个工作日内闭环。

（2）重要问题：为影响部分指标功能使用、阻碍阶段性项目推进、局部业务无法适配，但未造成整体系统瘫痪的问题。投标人需60分钟内快速响应，安排专属技术人员排查，4小时内出具处置方案，常规问题4个工作日内完成整改，并做好复盘记录，杜绝同类问题重复发生。

（3）重大问题：为造成核心指标体系停运、核心业务停滞、数据异常、功能瘫痪，影响高校教学科研、师生服务及校园管理的紧急问题。投标人需30分钟内紧急响应，启动应急预案，核心团队即时介入排查，2小时内出具应急修复方案并实施；无法即时修复的，每2小时同步进度，确保24小时内闭环解决，事后出具完整的溯源、整改及复盘优化报告。

1.3 指标开发与管理平台
为统筹全域数据指标体系的搭建、管理与长效运维，实现指标统一标准、全生命周期管控，现需采购搭建集指标开发、综合管理能力于一体的数据指标平台，支撑全校各业务场景标准化数据服务供给，具体采购需求如下：
1.3.1 数据源管理

▲需支持添加外部数据源作为构建数据集、指标、标签、应用数据集市所需的数据来源。支持的数据库类型需包括国产化数据库，如海量、openGauss以及非国产化数据库，如Oracle、PostgreSQL、SQL Server、MySQL。（投标人应提供所投产品与国产化数据库的适配证书）

▲需支持从数据源管理中选择数据源引用进行新增，可以从现有数据中台里直接引用，引用时可以看到数据源名称、数据源编码、数据库类型，并选择权限模式（投标人应提供所投产品的真实功能截图）

需支持添加【私有】【公共】两类数据源。【私有】数据源仅允许本人实用，其他用户仅能在数据源列表中查看，【公有】数据源其他用户也具有使用权限

▲添加的数据源将在系统中自动注册外部目录（External Catalog），使得后续可以直接建立视图查询存储在外部数据源上的数据，而无需创建ETL任务进行数据迁移。支持对数据源内任意一张表进行数据预览和字段预览（投标人应提供所投产品的真实功能截图）

需支持对系统中已连接的数据源，可进行编辑、启用、停用、删除等操作。

需支持对数据源进行权限控制，权限包含【查看】【使用】【维护】【管理】4级，用户仅能对权限范围内的数据源进行由各级权限控制的操作。

1.3.2 数据集管理

1.3.2.1 数据集新增

需支持自定义创建数据集，从数据源中获取数据并进行数据加工处理，为后续指标和标签开发做数据准备。需支持通过新增表、新增视图、参照现有表新增三种方式创建数据集。

▲需支持在建表时可选择创建【私有】【公共】两类表。系统需提供可视化建表能力，支持定义表内字段名、物理字段名、字段类型、字段属性、主键、引用标准代码信息。支持定义维度表、事实表，维度表可通过拉链存储保留维度历史变化。（投标人应提供所投产品的真实功能截图）

需支持在新增视图时选择创建【私有】【公共】两类视图。系统需支持物化视图能力，把查询耗时的操作（例如JOIN、AGGREGATE）的结果保存下来，以便在查询时直接复用，提升数据查询的性能。在新增视图时用户可选择是否需要创建物化视图，可选择物化频率，如每15分钟、每小时、每天、每月。支持自定义SQL语句生成视图字段结构。需支持SQL构建器的方式，支持选择数据源、schema、表后自动生成SQL，系统支持解析SQL语句得到视图字段信息。需支持AI智能推荐视图字段名。

1.3.2.2 数据集开发

当数据集为“表”时，需支持配置定时任务将数据从源头同步至该表中。开发方式需支持SQL开发、Python开发、Kettle开发。

当数据集为“视图”时，需支持通过系统提供的外部目录（External Catalog）直接查询存储在外部数据源上的数据，无需进行数据迁移。

1.3.2.3 数据集管理

需支持对数据集进行分类管理，支持自定义新增数据集分类，可进行分类编辑、删除等操作。

对系统中已创建的数据集，需支持编辑、启用、停用、删除。

需支持查看系统中各个分类下的数据集。可按照名称进行数据集检索。

需支持查看数据集中的数据。对于物化视图，提供手动物化的入口，刷新物化视图中的数据。

需支持查看数据集表/视图结构。

需支持查看数据集的血缘关系。

需支持对数据集进行权限控制，权限包含【查看】【使用】【维护】【管理】4级，用户仅能对权限范围内的数据集进行由各级权限控制的操作。

▲需支持对数据集历史版本内容进行记录，支持查看历史版本详情。（投标人应提供所投产品的真实功能截图）

需支持清空某个数据集内的数据。

▲需支持以文件形式导入数据集明细数据，以解决部分数据没有对应数据源的情况。支持针对多张数据集表批量导入数据。（投标人应提供所投产品的真实功能截图）
1.3.3 指标管理

1.3.3.1 指标定义与开发

▲需支持“定义即开发”的设计模式，支持通过一体化界面统一配置指标定义信息和指标开发信息。指标定义信息需包含指标基础属性、业务属性、自定义属性。指标的开发信息需包含计算逻辑、变量信息、任务调度信息。（投标人应提供所投产品的真实功能截图）

▲需支持通过可视化模式或SQL模式定义并开发指标，可视化模式中包含基于数据集开发、基于单指标开发、基于多指标开发3种方式。（投标人应提供所投产品的真实功能截图）

需支持创建【私有】【公共】两类指标。

指标基本属性需包括指标编码（指标唯一标识），指标名称，物理表名，指标值字段名，指标分类。

系统需支持指标二义性检测，不允许用户创建同名指标。系统需支持指标相似度检测，在定义指标时，系统可自动查找是否存在相似指标，并展示相似指标的信息概览。

指标的业务属性需包括指标的负责人，计量单位，业务口径。

支持用户维护指标基础属性以外的其他属性，系统需预置根指标和参考来源两个自定义属性。

▲针对不同的开发方式，系统需支持设置不同的指标计算逻辑：

基于数据集开发时，指标的计算逻辑需包含数据集来源、分析维度、统计方式、筛选条件。统计方式需支持聚合、占比、排名、取值。支持选择数据集中的维度字段及关联维度表的维度字段作为分析维度。当字段类型为“日期”“日期时间型”时，支持进行时间上卷。

基于单指标开发时，指标的计算逻辑需包含单指标来源、分析维度、统计方式、筛选条件。统计方式需支持聚合、占比、排名、取值、环比。

基于多指标开发时，指标的计算逻辑需支持选择多个指标进行四则运算和数据函数运算。

基于SQL开发时，需支持使用SQL语句编写指标的计算逻辑。支持根据SQL解析表结构。

（投标人应提供上述四个开发功能的真实截图）

系统需提供多样化的指标统计能力，包括：

聚合统计，需支持进行求和、计数、去重计数、平均值、最大值、最小值的聚合函数。

占比统计，需支持选择占比字段和数据范围。数据范围支持全部数据或部分数据，当数据范围为部分数据时，支持选择分组字段。

排名统计，需支持选择排名字段、排序方式、排名算法、数据范围。排序方式支持升序或降序，排名算法需支持DENSE_RANK() 、RANK() 、ROW_NUMBER() 3种，数据范围需支持全部数据或部分数据，当数据范围为部分数据时，支持选择分组字段。

取值统计，需支持选择字段或表达式进行取值。

环比统计，需支持选择环比字段和统计类型。统计类型支持统计环比值、环比增长量和环比增长率。

系统需提供指标开发任务调度信息的配置能力。支持设置任务名称、任务分类、写入策略、调度计划。需提供清空后写入、增量写入、全量比较后写入等多种写入方式。

需支持通过试计算，查看指标计算的SQL语句，校验指标开发的正确性。系统需能输出试计算“通过”或“不通过“的提示。

▲系统需提供指标计算任务的监控和预警能力。支持设置指标计算任务运行时长预警值。支持设置数据流量预警策略（投标人应提供所投产品的真实功能截图）
▲投标人需针对学校核心业务选取关键领域开展指标建设，单指标建设总数不得少于800个（最终实施内容需结合学校实际需求进行调整，提供同等工作量的落地服务，最终工作量所涉及费用包含在本次报价中，投标人针对此项提供承诺函）。
▲动态适配调整：针对指标数据集的设计方案及指标体系内容，投标人需承诺在质保期内可结合学校后续运营管理实际需求、业务发展变化，对指标规则、口径及整体方案进行灵活优化、迭代调整。
1.3.3.2 指标管理

需提供指标分类管理能力。例如按人事管理、学生工作、本科教务管理、研究生培养、科研管理、办公管理、外事管理、信息化管理等业务领域进行指标分类。需支持新增、编辑、删除指标分类。

▲需提供指标搜索能力。支持通过全文检索和向量化检索的混合检索架构，将用户输入的信息与【指标名称】【指标分类】【分析维度】【参考来源】【根指标】【业务口径】进行关键词匹配和向量相似度比较返回查询结果，查询结果需要按照相关度从高到低进行排序，且命中词需要在查询结果内进行高亮展示。系统支持展示指标的检索历史（投标人应提供所投产品的真实功能截图）

需提供指标详情查看能力。支持查看指标数据。支持展示指标所对应的物理表结构。支持查看指标开发对应的任务信息和任务运行记录。支持查看任务运行日志信息。支持查看指标的血缘关系。（投标人应提供所投产品的真实功能截图）

支持对指标进行权限控制，权限包含【查看】【使用】【维护】【管理】4级，用户仅能对权限范围内的指标进行由各级权限控制的操作。

需支持指标数据清空功能。

1.3.3.2.1 指标版本管理

需支持指标版本管理能力。支持对指标历史版本内容进行记录，支持查看历史版本详情。

需支持完善的版本基础信息管理，可配置版本名称、自定义版本标识、业务备注、适用场景，自动留存创建人、创建时间、最后修改人、修改时间。支持配置指标版本生效时点、过期归档时间，可自定义时间节点，支持按学年、学期周期性设置，亦可配置为长期有效模式。
需支持任意两个指标版本开展数据差异比对，可识别、分析版本间核心配置与计算结果的主要变动内容。
需支持不同版本的指标计算公式、统计维度、业务规则独立存储，各版本配置相互隔离、互不干扰。
需支持选定指定指标版本，系统后台持续执行指标运算并持久化留存对应计算结果；支持一键回退至选定的历史指标版本，回退时自动同步带出该版本配套的后台计算数据，实现版本与计算数据联动回滚。
需支持按照大的分类进行版本管理和单个指标版本管理，可以选择大版本回退或者指定单个指标版本回退

1.3.3.2.2 指标数值管理

需支持对不同版本的指标结果实现隔离存储，至少支持两套版本数据并行管理：当前版本计算口径下的原始指标数据、当前版本修正后的发布数据。
需支持接入第三方数据作为指标修正后的发布数据，同时完整保留原有计算逻辑输出的原始结果数据，实现修正后的发布数据与原生计算数据分离管控、互不覆盖。
所有经修正后的指标发布数据，须经指标归口管理部门线上审核校验，审核通过后方可正式发布，实现发布数据合规可控、流程可追溯。
1.3.3.3 指标服务及应用

1.3.3.3.1 指标发布

系统需提供指标发布能力。用户可对权限范围内的指标进行批量发布，对于无权限指标，系统需给予提示。

已发布的指标支持取消发布。系统需提供取消发布提示，防止误操作。

需支持对发布的指标选择是否开放查看明细/图标数据。

1.3.3.3.2 可视化配置

系统需支持将指标以可视化图表的形式进行发布。图表类型需支持柱状图、折线图、饼图、指标卡、表格。在发布时需支持切换【图表类型】、【维度】、【计算方式】。

系统需支持对发布的指标可视化图表参数进行配置。支持设置名称、背景填充、位置、卡片内边距、图形区与上方间距、配色等参数信息

系统需支持开启指标维度的钻取功能。

1.3.3.3.3 指标看板

▲系统需与学校数据门户的个人工作台进行互联互通，在个人工作太重提供指标看板功能。用户可管理个人自定义的指标看板，支持指标看板的新增、编辑、删除。需支持用户从个人收藏中点击或拖拽指标，灵活组建指标看板。支持拖拽调整布局位置、大小。支持预览和保存指标看板。

1.3.3.4 指标市场

1.3.3.4.1 指标搜索

整体布局页面划分为搜索功能区、多条件筛选区、模型数据展示区，实现对系统内模型资源的统一查询检索。

搜索功能需支持提供关键词搜索框，支持输入基础数据、标签、指标名称等关键字进行模糊检索，可通过点击搜索按钮或回车触发检索。

多维度筛选需支持多维度条件筛选，各维度选项可切换选择，筛选后实时刷新展示对应模型数据；各筛选维度及可选内容如下：（1）模型类型：支持筛选全部、基础数据、指标、标签；（2）数据集：支持筛选全部、师资决策分析、教师画像等校内数据集；（3）对象：支持筛选全部、学校、学科、学院、教师、本专科生、研究生、导师、课程等；（4）权限类型：支持筛选全部、公开、私有；支持一键清空所有筛选条件，恢复初始展示状态。

1.3.3.4.2 指标分类

需支持按照应用场景（如师生画像、教学质量监测等）展示基础数据、指标、标签的使用分布，实现“场景-指标数据”的精准映射，使用户可清晰知晓各应用场景下所调用的具体数据资源。

指标分类展示用于展示“已发布”的指标内容，支持以卡片形式展示指标的【指标名称】【指标分类】【分析维度】【业务口径】【发布时间】【浏览量】【收藏量】等信息。可进行指标搜索，搜索后的指标支持查看指标详情、支持收藏。支持用户统一管理个人收藏的指标，可在个人收藏内进行指标搜索、取消收藏、查看指标详情操作。

需支持对指标使用价值进行深度分析，通过对指标引用情况、查看情况的多维度统计，实现：按指标使用价值（热度）进行排名，凸显高价值指标；按部门贡献度进行排名，量化各部门在指标体系建设中的贡献；按月度分析指标的发布、使用情况，呈现指标全生命周期的活跃度趋势，为数据价值挖掘与资源调配提供决策依据。

1.3.3.4.3 指标详情

模型卡片需采用卡片形式列表展示模型信息，每张卡片需展示以下内容：模型类型、模型名称、归属对象、模型引用次数；
模型卡片（基础数据、指标）需展示完整基础信息，至少包含类型、版本号、更新频率、统计周期、发布时间、最后更新时间等字段，还需展现其模型结构（包括数据中英文字段名称、注释说明等），确保用户可直观获取核心信息。

在单指标（或者指标数据集）的详情页，需直接展示全流程审核轨迹：发起人→提交时间→各级审批人/节点→审批意见→通过/驳回状态→驳回原因→版本关联，实现全流程的操作留痕。

支持回溯历次版本变更的审核记录，指标每一次修改、下线、重发都绑定对应审批流。

若审批节点过多、历史记录量大，需支持信息流的折叠或分页或筛选等功能，仅展示核心节点最新信息，实现重要节点信息查看。
在同一详情页，对同口径、同维度、同时间范围的A/B两套指标数据做并列展示。创建人、管理员可完整查看双版本数据，其他普通用户、业务岗仅看到统一正式口径。

1.3.4 标签管理

需支持自定义标签，标签定义需包含基础属性、业务属性、值域空间。标签的基础属性需包括标签编码、标签名称、物理字段名。标签的业务属性需包括打标对象、是否多值标签、负责人、标签逻辑。

▲需支持从数据集或指标采集数据，创建标签开发任务对打标对象进行标签赋值。开发方式需支持SQL开发、Python开发、Kettle开发。（投标人应提供所投产品的真实功能截图）

需提供标签分类管理能力。需支持新增、编辑、删除标签分类。

需支持编辑、删除已有标签。

需支持展示标签数据，需支持对数据进行查询。

需支持标签数据清空功能。

需支持对标签历史版本内容进行记录，支持查看历史版本详情。

需支持对标签进行权限控制，权限包含【查看】【使用】【维护】【管理】4级，用户仅能对权限范围内的标签进行由各级权限控制的操作。

1.3.5 应用数据集市管理

▲系统需提供应用数据集市管理能力。支持每个数据应用独立管理和使用各自的指标、标签数据，实现应用之间的数据隔离。（投标人应提供所投产品的真实功能截图）

需支持应用数据集市创建，支持设置应用数据集市编码（不可重复），应用数据集市名称：（不可重复），关联应用，应用数据集市的数据库账号，应用数据集市的数据库密码等信息。

需支持应用数据集市按应用进行数据集合的划分，通过构建表/视图，对指标、标签或数据集进行数据加工，并通过JDBC的方式将集市内数据提供给对应下游的各类数据应用。

需支持对已创建的应用数据集市进行检索、编辑、删除操作.

系统需提供一键检查应用数据集市内容完整性的能力。支持生成和下载应用数据集市检查报告。

需支持对应用数据集市进行权限控制，权限包含【查看】【使用】【维护】【管理】4级，用户仅能对权限范围内的应用数据集市进行由各级权限控制的操作。

1.3.5.1 应用数据集市版本管理

系统支持对数据集全生命周期版本管理能力，支持用户基于已有数据集一键创建副本实现配置复用，有效降低从零搭建数据集的建设成本。
需支持配置数据集版本基础信息，可自定义版本名称、唯一版本标识、业务备注及适用场景，系统自动留存创建人、创建时间、最后修改人、修改时间；支持配置数据集版本生效时点、过期归档时间，可自定义时间节点，支持按学年、学期设置周期性时效，亦可配置为长期有效模式。
需支持对现有数据集开展编辑、调整、维护等变更操作，变更内容确认后可保存为全新版本；支持对同一个数据集的不同版本进行数据差异比对，分析版本间核心配置、计算规则及指标数据的主要变动内容。
1.3.5.2 应用数据集市数值管理

需支持对各版本数据集对应的指标结果实现隔离存储，至少支持两套版本数据并行管理：当前版本计算口径下的原始指标数据、当前版本修正后的指标发布数据。
需支持选定指定数据集版本，系统后台持续执行指标运算并持久化留存对应计算结果；支持数据集回退至目标历史版本，回退时自动同步带出对应版本配套的后台计算数据，实现版本与原始计算数据联动回滚。
所有经修正后的指标发布数据，须经指标归口管理部门线上审核校验，审核通过后方可正式发布，实现发布数据合规可控、操作流程全程可追溯。
1.3.6 风险预警管理

通过与指标体系的联动，实现“精准识别风险、动态跟踪风险、高效处置风险”核心目标。打破传统管理“分散化、碎片化”监控模式，达成“全局把控”与“局部聚焦”有机结合，提供预警名单显示、结果反馈、追溯与查询全功能覆盖，构建“分析预警-通知反馈-处置跟进-结果复盘”闭环管理体系，确保高校运行处于可控、可管、可优化的良性循环，提升高质量发展稳定性与水平。

1.3.6.1 预警功能配置要求

1.3.6.1.1 预警对象设置

需支持按高校管理场景自主新增、调整预警对象，覆盖本科生、研究生、教师、导师、课程等核心主体，适配招生选拔、课程学习、论文答辩等多环节监控需求。

需提供对象多维度信息配置功能，含基本信息界定、对象模型关联、标识字段设定、展示字段自定义及数据归集展示角色与权限配置。

▲具备基于角色的数据权限管控功能，按系统管理员、学院管理者、导师等不同角色配置数据访问边界，实现“权责匹配、数据隔离”。

内置安全校验机制，删除预警对象前自动检测引用情况并提示影响，需经二次确认方可执行删除操作。

1.3.6.1.2 预警级别管理

默认搭载重度、中度、轻度、临值四级预警体系，分别对应高风险、中风险、低风险、潜在风险，需支持直接适配超学制、课程学习、论文开题等全流程风险判定场景。

需支持用户自主新建、修改预警级别或调整层级顺序，可自定义预警类型、颜色标识、名称及详细说明，确保风险标识清晰、认知统一。

1.3.6.1.3 监控项配置

需支持采用树结构进行监控项分类管理，可按培养环节、风险类型等维度创建分类层级，提供拖拽排序功能。

满足单条配置与批量处理需求，需支持监控项新增、编辑、批量复制、批量删除操作，新增时需实现数据模型精准引用及双重检索功能。

复制功能需默认生成含原监控项全部信息的新对象，需支持名称修改；删除功能需前置展示引用预警体系信息，经二次确认后方可执行。

实时展示监控项引用状态，标注引用预警体系个数，需支持跳转查看关联关系，实现引用关系快速溯源。

1.3.6.1.4 监控预警体系构建

需支持自定义新建预警体系，可配置体系名称、选择监控对象、联动设置对象范围、补充体系说明，适配多元监控需求。

需提供多维度筛选功能，需支持名称模糊检索、多对象选择筛选、启用状态单选筛选，快速定位目标体系。

需支持列表与卡片两种展示形式，提供体系编辑、复制、启停用、删除等基础操作，含停用二次确认、复制自动生成新体系等功能。

▲具备预警项内容配置、反馈流程配置等核心功能，需支持即时计算功能，计算结果支持按照体系查看和预警项查看，计算前需二次确认。支持对反馈流程管理，包括对生效时间、发送方式、适用范围和反馈流程管理（投标人应提供所投产品的真实功能截图）
1.3.6.1.5 预警项管理与预警规则配置

需支持预警项归属分类前置配置，可创建或选择分类，后续预警项及规则配置在对应分类下开展。

需支持预警项基础属性定义、不重复推送策略选择（固定时间范围、自定义时间范围、不设置三种可选）、预警对象范围二次限定功能。

需针对四级预警级别分别配置差异化触发规则，需支持监控项与标识字段关联、预警数据范围限定、触发条件规范化设置，且规则可后期调整。

需提供预警计算结果“查询-查看-导出-删除”全流程管理，需支持按体系或预警项维度检索，完整展示结果信息，支持表格导出与无效结果删除。

需支持为每个预警体系配置专属反馈流程，可开启/关闭流程、设定生效时间、选择反馈发送方式（定期发送、单次定时发送、单次立即发送）及适用预警级别。

需支持选择预设流程模板或自定义流程，明确各节点处理内容、操作权限、具体处理人，配置消息发送渠道（微信、系统通知、邮件等）与内容模板。

1.3.6.2 预警通知与处理要求

需实现“待办+已办”闭环管理，未处理预警归集至“待办”列表，展示预警对象、级别、监控项、计算结果等信息，支持按预设流程完成处置操作。

已处理任务存储于“已办”列表，支持查看完整反馈流转详情，含各环节处理人、处理时间、处置意见及消息发送渠道，实现全程可追溯。

▲支持对接现有学校门户及南师大APP，实现灵活的预警触达。

1.3.6.3 常态化预警监控要求

1.3.6.3.1 全局监控查看

需提供预警监控看板可视化功能，直观展示预警总数、今日新增预警数及预警占比，重点呈现关键领域风险集中方向。

需支持按四级预警级别展示数量分布图表，提供近六个月预警趋势查看功能，可穿透至各学院预警明细，定位风险集中区域与环节。

1.3.6.3.2 预警名单查看

需支持“按对象”“按预警项”双查询模式，按对象查询可展示主体基础字段及预警总数，需支持跳转查看详细预警列表；按预警项查询可展示预警项名称、数量、所属体系及更新时间。

需提供关键字检索功能，需支持结果导出，满足线下整理分析需求。

1.3.6.3.3 预警汇集查看

▲需支持按责任主体汇集展示预警结果，直观呈现部门权限范围内对象在四级预警级别下的数量分布，快速识别风险高发领域。需支持通过预警名单汇集模块，定位部门相关预警对象，展示本部门预警详情，详情需包括预警级别、监控项和计算结果。同时支持提供学号/姓名检索功能。（投标人应提供所投产品的真实功能截图）
1.4 智能问数助手
依托全域统一数据指标体系建设，保障AI智能问数结果精准可靠、交互智能高效，同步完成指标建设成效校验，相关采购需求如下：
1.4.1 AI问数智能化查询功能

AI问数是查询学校数据的智能化工具，需支持用户输入自然语言智能查询底层数据。通过数据的智能查询，业务人员无需了解数据的底层存储逻辑，只需基于业务语言进行提问，为查询、分析数据提供有效辅助。

1.4.1.1 对话式查询

需支持提供对话式查询页面，用户可以在问答对话框中选择查询问题的相关领域，直接提问查询数据。支持自然语言识别，支持分领域问题推荐，支持历史对话信息查询、删除、对话标题修改、新建对话。

1.4.1.2 机器人问答

查询入口可以聊天机器人形式挂载在各类大屏、门户，随时启动问数对话，用户可以在问答对话框中直接提问查询大屏相关数据。支持自然语言识别，支持历史对话信息查询、删除、对话标题修改、新建对话。机器人聊天框颜色支持暗色、亮色主题切换。
1.4.1.3 深度思考过程展示
用户输入自然语言后系统将进行深度思考：包含分析用户语义意图，对数据库数据进行检索召回，形成sql后对sql校验等操作。整个深度思考过程将在对话界面进行展示，并可点击下钻最终命中的模型，通过查看模型数据来佐证判断回答准确性。
1.4.1.4 查看SQL
在返回问答结果之后，支持点击查看sql按钮查看生成本次结果的sql语句，方便进一步校验结果准确性。
1.4.1.5 问题联想
当问答给出结果之后，系统将智能推荐与这次问答内容相关联的问题进行推荐，帮助您快速进行下次问答，持续查询不间断。
1.4.1.6 结果追问
当问答给出结果之后，支持对问答结果进行追问。若回答命中模型或sql条件产生错误，可追问进行修正。也可在当前结果下继续追问相关问题进行连续问答。
1.4.1.7 查询结果反馈
支持用户对当前查询结果进行反馈。
1.4.1.8 复杂问题查询

需支持分组、排名查询、多维分组、多筛选条件混合等复杂问题查询。

1.4.1.9 时点类查询

需支持同比环比、历史趋势等时点类问题查询。

同比环比问答：通过问答直接展示指标的同比环比情况，如查询我校2024年发表论文数量同比变化。

历史趋势分析：可询问数据的历史变化情况，如查询近五年发表论文数量情况情况。

1.4.1.10 跨表查询

跨表查询：可联合多表数据返回查询结果，如查询我校在一级出版社出版专著数量最多的教职工是谁，给出工号和姓名

1.4.1.11 智能绘图

系统可根据解析的sql进行智能绘图，可根据查询结果切换位合适图表进行数据展示。需支持表格、柱状图、折线图、饼图多种图表样式。自动选择的图表需支持调整，需支持图表分享与下载。

1.4.1.12 移动端

▲AI问数提供移动端应用，需挂载在南师大APP中，所有图表、表格需支持移动端页面自适应。

需支持用户在手机上随时随地进行数据查询，并对数据进行交互探索。用户可在手机移动端便捷获得沉浸式的数据阅览体验，随时随地洞察业务。

需支持移动设备的常见交互体验，比如缩放、横屏、手势翻页等操作。
1.4.1.13 语音输入
AI问数支持对话输入框语音输入，但需使用者提供阿里云语音api接口。

1.4.2 模型查询范围

投标人须依托学校本地算力资源，实现各业务域数据本地化查询服务，覆盖教职工情况、学生情况、教务专业及课程资源、科研情况、IT 基础设施及运维、信息化平台及应用、资产设备八大业务领域。

1.4.2.1 教职工情况

当前教职工情况领域可查询内容包含：学校、学院、教师等对象的数量、变化趋势、同比环比、排名等情况的问答查询约 40 个数据指标范围。
1.4.2.2 学生情况

当前学生情况领域可查询内容包含：面向招就管理、政工队伍人群了解学生群体的动态，辅助奖助等相关决策制定，约 40 个数据指标范围： 
1.4.2.3 学校办学条件

当前学校办学条件后可查询内容包含校舍情况，学校基本情况两个方面约40个指标。

1.4.2.4 教务专业及课程资源
当前教务专业及课程资源可查询内容包含专业建设、课程资源建设两个方面，分别从学校、学院的组织层级提供约40个指标数据的问答。
1.4.2.5 科研情况

当前科研情况可查询内容包含：学校、学院、教师等对象的数量、变化趋势、同比环比、排名等情况的问答查询，约 40 个数据指标范围。
1.4.2.6 IT基础设施及运维

当前IT基础设施及运维可查询内容主要包含以下数据指标范围。
1.4.2.7 信息化平台及应用

当前科信息化平台及应用可查询内容主要包含以下数据指标范围。
1.4.2.8 资产设备

当前资产设备可查询内容主要包含：学校资产、仪器设备、图书等。
1.4.3 系统后台管理

1.4.3.1 大语言模型配置

需支持用户输入购买的云端大模型接口或是接入本地部署大模型，并可根据需要在不同工作环节选择不同模型。

1.4.3.2 模型数据训练

需支持模型分主题域管理，可分主题域批量导入、训练模型，可提示主题域内模型变化：

需支持查看主题域内模型列表，模型学习状态，选择指定模型查看模型信息并编辑调整模型训练结果：

需支持预制高校行业特殊背景知识内容，包含背景知识内容及相关描述，用来提高问答准确率：

1.4.3.3 权限管理

需支持用户分角色管理，根据用户不同角色进行配置。

需支持针对不同角色进行功能权限管理：
需支持针对不同角色进行表权限配置，例如普通用户角色无权查询资产设备领域所有表的数据内容。

需支持针对不同角色进行表的列权限配置，例如普通用户角色查询科研项目信息时，只能查询项目名称、项目时间，无权查询项目经费等数据列的相关内容。

需支持针对不同角色进行表的行权限配置，例如普通用户角色查询个人信息时，只能查询自己的相关信息，无权查询他人任何信息。

1.4.3.4 问答历史记录查询

需支持查看不同用户组、不同用户查询问题及问题是否成功回答。此记录用于定时获取问题反馈，更新迭代问答能力。

1.5 典型业务场景功能定制开发服务

1.5.1 学生失联预警分析

投标人须依托全域数据指标体系建设成果，在学工系统中搭建学生失联预警功能模块，并支持在学校门户、南师大APP端对外提供预警服务应用，实现指标体系建设成效落地验证，同步提供完整配套运维与技术支撑。（投标人针对此项提供响应承诺函并加盖公章，后期如无法响应视为虚假应标。）
1.5.1.1 预警模型设置

▲支持可灵活维护疑似失联预警的规则和参数，包括阈值、预警等级、消息提醒方式，预警监测项，其中预警监测项至少涵盖学生在校情况、心理关注等级、住宿情况。

1.5.1.2 预警管理

支持可查看和处理学生预警记录以及其他辅助信息的维护，主要包含今日预警记录管理、待处理预警/预警等级统计/各维度统计、历史预警查询、白名单管理功能。支持可查看单个预警学生的预警等级、变化情况、历史预警记录及行为轨迹，为管理老师深入了解失联背后的具体原因，及个性化干预帮扶提供数据依据。

1.5.1.3 综合查询

▲支持预警信息查询，可根据异常原因、住宿情况、心理情况、学籍状态、预警时间条件实现预警数据的跨纬度组合筛选查询。同时，支持可查看单个预警学生的详情信息，至少包括预警等级、变化情况、历史预警记录及行为轨迹。

1.5.1.4 预警数据明细查询

支持可查询预警模型数据来源的详细明细数据，如校园进出数据、校园卡消费数据、请假数据。

1.5.1.5 预警分析数据看板

支持数据化呈现不同时间段的预警总体情况；图形化展示不同预警等级人数占比、不同学院/年级/班级预警信息处理情况统计和对比，及每日预警变化趋势，便于管理老师动态掌握预警变化，及时调整管理策略。

1.5.2 发展规划决策数据应用

投标人须以全域数据指标体系建设为核心底座，落地标准化业务指标体系建设与实战化场景应用，以业务落地成效全面校验指标体系建设质量，并提供全周期配套技术与运维服务保障。同时，投标人须依托学校高等教育质量监测国家数据平台上报数据及数据中台存量数据，完成本招标文件全部应用场景的数据可视化建设与智能化数据分析应用，结合学校办学发展定位、日常治理业务需求及专项建设标准，对系统建设内容、功能配置与展示逻辑进行精准适配、迭代优化与动态完善，确保成果贴合学校真实业务场景、精准支撑办学管理科学化、精细化决策。

1.5.2.1 建设原则

办学贴合性：紧扣南京师范大学省属重点师范大学、教师教育优势特色、一流本科专业建设、师范专业认证、基础教育服务核心办学定位。
决策实用性：所有模块对应南京师范大学发规处、校领导、学院（部）核心管理场景，无冗余展示、无无效数据堆砌。
动态预警性：支持国家基准线、江苏省属师范院校均值、全国高水平师范院校均值自动对标与颜色预警。
层级钻取性：支持学校→学院→专业三级数据穿透查询，适配南京师范大学学院 - 专业管理架构。
1.5.2.2 建设内容

1.5.2.2.1 校务总览驾驶舱

· 核心指标区

展示：南京师范大学全日制在校生总数（本科/研究生/师范类/非师范类）、专任教师总数（职称/学历/年龄）、本科专业总数（师范占比/国家级/省级一流专业数）。
对标展示：生师比、生均教学科研仪器设备值、生均图书册数，同步展示国家基准线、江苏省属师范院校均值。
· 办学成效概览

近三年本科毕业生初次就业率（师范/非师范）、师范毕业生基础教育系统就业率、国家级教学成果奖数、国家级一流课程数、年度科研经费总额。
· 发展规划进度

“十四五”规划核心指标进度条、重点建设项目推进情况、师范类专业认证通过率。
· 学校特色总览

教师教育课程门数、师范生教育实习基地总数、教师基础教育服务人次、师范技能竞赛获奖分布。
1.5.2.2.2 教师队伍建设分析

投标人需提供下列分析需求的设计稿，并承诺交付时候根据学校要求进行调整。
· 师资结构多维分析

职称结构：教授/副教授/讲师/助教占比，对标国家基准、江苏省属师范院校均值。
学历结构：博士/硕士/本科占比（分学科/分学院）。
年龄结构：35岁以下/36-45岁/46-55岁/56岁以上分布。
学缘结构：外校毕业教师占比。
· 学校特色师资分析

学科课程与教学论教师占比、基础教育服务经历教师占比、基础教育教材主编数量、基础教育教研活动人次。
· 教学投入分析

教授主讲本科课程比例及人均学时、分学院生师比（低于1:18自动预警）、外聘教师占比、教学成果获奖情况。
1.5.2.2.3 学科专业建设分析

· 专业布局分析

专业大类分布（教育学/文学/理学/工学/管理学）、师范/非师范专业占比、分专业在校生规模（过小/过大自动预警）、近三年新增/撤销专业。
· 专业建设成效

国家级/省级一流专业占比、师范类专业认证通过率、分专业招生第一志愿率（近三年趋势）、分专业转专业情况。
· 课程建设分析

国家级/省级一流课程分布、马工程重点教材使用比例、教师教育课程结构、师范技能类课程开设情况。
1.5.2.2.4 人才培养质量分析

生源质量分析：分省份录取分数线（近三年）、师范/非师范专业录取分对比、新生报到率、优秀生源比例。
培养过程质量：学业预警率分布、课程考核通过率（公共课/专业课/师范技能课）、师范生教学能力测试通过率、教育实习质量评价。
毕业与就业质量：毕业率/学位授予率（分学院/专业）、毕业生去向、师范毕业生行业/地区分布、教师资格证获得率。
学生竞赛成果：师范技能竞赛、“互联网+”、挑战杯、学科竞赛获奖情况。
1.5.2.2.5 教育实践与社会服务分析

教育实践体系：教育实习时长达标率、实习基地数量/质量、实习导师配备、见习-实习-研习一体化情况。
基础教育服务：教师培训项目/人次、基础教育课题、薄弱学校帮扶、基础教育智库成果。
产教融合服务：校企合作基地、横向项目/经费、成果转化、继续教育服务人次。
1.5.2.2.6 办学资源保障分析

教学资源：生均教学行政用房、生均实验室面积、实验室利用率、图书馆资源利用情况。
经费投入：教育经费总收入/结构、生均教育经费支出、教学日常运行经费占比、生均教育实践经费。
信息化建设：智慧教室占比、在线课程数、校园网络覆盖率、信息化教学应用情况。
1.5.2.2.7 对标分析与风险预警

· 同类院校对标

维度：江苏省属师范院校、全国高水平师范院校。
展示：核心指标对比、雷达图（平台百分位值）、近三年排名趋势。
· 审核评估“五个度”分析

达成度、适应度、支撑度、有效度、满意度（全部基于国家平台指标计算）。
· 风险预警中心（硬性规则）

标红预警：指标低于国家基准线。
标黄预警：指标低于江苏省同类型高校均值。
趋势预警：连续三年下降指标。
输出：对观测指标进行跟踪和风险提示。
1.5.3 人事数据应用

投标人须依托全域统一数据指标体系建设成果，在人事系统内落地建设专项应用模块，并在学校数据门户、南师大APP同步上线配套服务，以真实业务场景应用验证指标体系建设成效。（投标人针对此项提供响应承诺函并加盖公章，后期如无法响应视为虚假应标。）
1.5.3.1 校级人才申报系统

1.5.3.1.1 功能要求
申报表设置：支持自定义个人申报填写内容，可从数据中心加载源头数据；提供个人申报表、学院汇总表的设计与上传功能，兼容多种报表格式。

申报计划发布：可创建和维护校级人才项目申报计划，明确可申报人才项目（支持多选校级字典最下层次项目）、关联申报表（单选）、可申报人员范围（通过条件构造器配置）；支持设置成果统计开始时间、个人申报时间区间，且申报截止时间需校验不得早于开始时间。

个人申报：申报人可在规定区间内在线填报申报表，系统自动加载人事、科研、本科教学、研究生教学等数据；支持生成并预览个人申报报表，提交时需扫码签名确认；提交后可查看申报信息、审核进展及最终结果，已提交表单支持撤回修改后重新提交。

学院推荐：学院人事秘书可在线接收、审核本学院申报人表单，维护学院学术委员会及党政联席会议推荐意见（必填）；支持批量或单个审核操作，审核通过后提交至校级；可生成学院汇总表供线下打印签字盖章。

校级审核：人资处可在线审批学院推荐通过的申报信息，支持查看学院推荐意见；提供批量审核（通过、不通过、退回）及汇总表生成功能；审核通过后，自动在教职工信息库“高层次人才信息”中新增对应人才项目记录。

申报查询和监控：面向学院级、校级管理员提供多维度查询功能，可按申报人信息、申报状态、计划名称、申报学院等条件筛选；支持查看申报详情、审核进度及学院推荐意见（仅学院推荐通过后可见）。

1.5.3.1.2 性能与兼容性要求
支持多用户并发操作，申报高峰期系统响应时间不超过3秒。

兼容主流浏览器（Chrome、Edge、Firefox），报表导出支持PDF、Excel格式。

数据加载需与学校人事、科研、教学等数据中心无缝对接，确保数据一致性和实时性。

1.5.3.2 高层次人才管理系统

1.5.3.2.1 功能要求
人才类别管理：支持分层次维护人才项目，涵盖国家级、省级、校级等不同层级，可新增、编辑、删除人才类别字典。

人才信息管理：实现教职工人才信息日常维护，支持新增、导入、删除、导出操作；信息字段需包含人才类别、批准单位、批准时间、享受待遇等关键内容。

▲人才信息查询：提供多条件组合查询功能，支持按职工号、姓名、人才类别等检索；查询结果可作为教职工扩展信息，同步至“教职工信息管理”应用供查询。

1.5.3.2.2 数据交互要求
与校级人才申报系统数据互通，申报审核通过后自动同步人才信息至本系统。

支持人才信息批量导入导出，导入模板需兼容Excel格式，导出数据需保留完整字段信息。

1.5.3.3 岗位聘用系统

1.5.3.3.1 功能要求
填报表设置：支持教授二级、三级等岗位申报流程、填报内容配置，兼容表单、表格、大文本、附件等多种信息类型；可设置成果数据时间范围过滤条件，且对自定义新增数据进行时间校验；支持上传帆软制作的申报表模板，供申报人及审核人预览打印。

资格条件配置：可按申报岗位（教授二级、三级）及类型（直接竞聘、评审竞聘、评选竞聘）设置差异化资格条件；支持条件勾选及依据信息维护（含数据选择、文本说明等类型），需校验条件达成情况方可提交。

▲批次设置：支持年度批次创建与维护，设置批次年份、名称、填报表范围、可申报人员范围；可配置各岗位可申报人条件（如教授三级限教授四级在职人员）、资格条件方案及填报时间期限（含退回后重新提交截止时间）。

填报申请：申报人可在线选择申报岗位、申报类型及申报单位（二级学院默认显示或下拉选择）；系统自动加载人事、科研等业绩数据，支持删减编辑；提交前需完成资格条件自检（未达标则提示），预览报表后扫码签名提交；提交后可查看审核进展。

申请记录：申报人可查询历史批次申报信息，包括申报岗位、审核状态、资格条件达标情况等，支持查看申报详情。

填报信息审核：学院人事秘书可在线审核本学院申报表单，审核通过后需生成学院汇总表；人资处可审核学院推荐数据，支持生成校级汇总表；学院审核通过时需维护“是否评选竞聘竞争性指标”字段（必选）。

▲申报信息监控：面向学院及人资处提供多维度监控功能，可按申报人信息、申报状态、当前审核环节等筛选，支持查看审核进度、预览报表及申报详情。

岗位结果发布：人资处可维护审核通过人员的聘用结果，包括新聘用岗位、聘用时间、聘用文号等；支持批量维护聘用信息，发布后自动同步至教职工信息库“专技聘用”模块，更新聘用岗位、等级等关键信息。

1.5.3.3.2 其他要求
资格条件自检：系统需根据申报人填报数据及预设条件，自动校验资格达标情况，未达标者无法提交申报。

数据同步：与教职工信息库实时互通，聘用结果发布后自动更新教职工基本信息及扩展信息中的聘用记录。

组合条件限制：支持设置多个填报内容的组合条数限制（如教学成果最少条数），提交时自动校验。

1.5.3.4 成果业绩奖励管理系统

1.5.3.4.1 ▲突出成果奖励
申报表设置：系统管理员可配置申报人填报内容，支持从职能部门数据中心加载引入数据；提供申报级别&代码表在线配置功能，支撑成果归类及金额核算。

批次管理：人资处可创建年度申报批次，设置批次年度、关联申报表、成果奖励代码表及可申报人范围（含在编在职教职工、离退休人员、博士后、在籍学生）。

在线申报：申报人可在线填报申报信息，系统自动加载职能部门相关数据，支持附件上传佐证材料。

审核汇总：学院可在线审核本学院申报表单，生成并打印学院汇总表；人资处审核各学院通过数据，生成校级汇总及统计报表，支持打印导出。

查询监控：学院及人资处可按申报人、申报状态、成果类型等条件查询申报信息及审核进展。

1.5.3.4.2 教学单位业绩奖励
申报表设置：系统管理员可配置单位申报表数据加载内容，维护科研、本科教学、研究生教学等成果类别及对应分值。

批次管理：人资处可创建年度批次，设置批次年度、关联申报表及单位业绩奖励分值表。

业绩申报：各教学单位可在线引入年度业绩数据，确认后提交至人资处审核。

审核统计：人资处可审核教学单位业绩数据，生成汇总统计报表，支持多维度查询监控申报进展。

1.5.3.4.3 其他要求
支持年度数据归档，可查询历史年度申报及审核记录。

汇总报表需支持线下打印、签字盖章，导出格式兼容PDF、Excel。

系统需具备日志记录功能，完整记录申报、审核、修改等操作轨迹。

1.6 数据治理持续建设服务
1.6.1 数据治理平台升级

1.6.1.1 数据门户升级

投标人须对学校现有数据共享门户开展定制化界面开发升级，完整迁移一期已上线的全部开放数据资源至新版数据门户，严格遵循学校统一视觉规范及页面布局标准完成界面适配优化，实现数据门户与校园融合门户的一体化集成与无缝融合。

本项目须进一步完善全校数据资源展示体系，完成校级数据资产清单（含元数据、数据指标等）梳理展示、数据资源分级分类规范管理等工作，同时实现门户数据资源版本管控功能，支持数据版本迭代更新、历史版本回溯、版本变更追溯，确保数据资源全生命周期可管、可控、可溯源。

投标人须针对本数据门户升级所要求的建设内容提供加盖公章的专项响应承诺函，若中标后无法保质保量完成本条款建设内容，将直接认定为虚假应标，承担相应责任。
1.6.1.2 数据全生命周期管理

实现数据基座内资源的全生命周期版本化管理，整体具备变更留痕、差异比对、发布管控、版本回滚、权限隔离能力，兼容批量整体发布、单条独立更新等业务场景，具体采购要求如下：

· 数据标准管理
针对数据域、标准代码等数据标准内容实施版本管控。可对任意历史版本开展比对，直观呈现标准口径、编码规则的变更内容。
支持快速回退至历史正常版本。
支持整套数据标准批量发布、单条标准单独更新、选取指定历史版本上线。
· 数据安全管理
针对数据分类标签、安全分级规则、敏感数据判定标准、分级管控策略、安全管理台账等内容实施版本管控。完整记录安全规则、分级策略的调整轨迹，支持跨版本比对分级逻辑与管控要求差异。
支持安全规则批量生效、单条分级策略独立调整、启用历史稳定版本。
· 数据质量管理
针对数据质量校验规则、质检指标、判定阈值、黑名单规则、质检任务配置等内容实施版本管控。完整记录质量规则、参数的变更信息，支持比对不同版本的校验逻辑差异。
支持质量规则批量部署、单条校验规则单独更新、选定历史版本上线启用。
· 数据开放资源管理
支持按照数据表、数据目录、资源类型等全域数据资源实施版本管控。记录数据资源新增、结构变更、下线等全量操作，可比对不同版本的差异。
版本变更时，支持对已经订阅的用户发送变更通知。
支持多类数据资源批量发布、单项资源独立更新、选择指定历史版本上线。
1.6.1.3 任务异常联动通知

针对数据采集、清洗转换、数据共享等中台核心任务，当任务出现中断、运行异常等问题时，平台需具备消息转发能力，可自动将异常信息推送至学校门户消息中心、待办中心，确保管理人员及时获取任务异常详情并处置。
1.6.1.4 集成报告生成
▲平台需支持贴源层、标准层两类报告独立生成及定时自动生成。所有报告统一围绕数据一致性、数据完整性、数据时效性三大维度开展数据质量分析，具体要求包括以下内容：
· 贴源层集成报告功能
报告需包含概述、缩略语、业务系统概况、单表数据集成详情、总结与建议等固定模块。系统可自动汇总接入的业务系统信息，统计各系统数据总量、存储大小及周期内数据变动量，并自动生成质检得分趋势图表。针对每一张贴源数据表，自动比对源表数据、字段信息与同步任务运行情况，展示黑名单数据规则。系统按照预设异常阈值自动判别数据异常情况，统计各类数据问题并形成问题清单、分析结论及优化建议。
· 标准层集成报告功能
报告需包含概述、缩略语、数据域概况、数据集成详情、总结与建议等固定模块。系统可自动统计各数据域、各类标准代码的相关数据，计算数据变动情况并生成质检得分趋势图表。按数据域层级，比对标准表与上游贴源表的数据、归属及同步任务状态，展示数据过滤规则。依托统一异常阈值完成数据风险判定，汇总问题表单，输出整体分析与相关建议。
· 数据运算与报告要求
平台可自动完成数据差值、变动占比等计算，精准识别数据同步任务运行状态，异常判定阈值支持后台自定义调整，同时支持报告模板内容简易修改。报告统一导出为标准Word文档，排版、格式与参考模板相符，文档支持正常编辑、打印。所有历史报告可检索回看，报告内各项统计指标支持数据溯源。
1.6.2 数据治理持续服务

投标人须依托学校现有数据中台，完成财务、图书馆、心理健康、安防等业务系统的全面对接工作。针对上述业务系统数据，开展规范化全量治理工作，包含对业务原始数据进行全量增量采集、结构化梳理、脏数据过滤清洗、数据格式标准化转换、业务代码统一转标、数据字段校验纠错等系列处理，完成多源异构数据的标准化治理，最终实现合规、完整的业务数据统一归集、入湖入仓，构建规范统一的业务数据资源底座，并提供1年至少1名数据服务驻场工程师。

项目全实施周期内，投标人须全程配合校方开展各项数据合规落地工作，主动对接校方各业务部门，协助完成数据资源报备、数据使用申请、跨部门数据共享审批、接口需求梳理、接口开发适配、前后端联调测试、接口常态化对接运维等全流程工作，保障各类业务数据实时、稳定、合规流转，确保中台数据服务、数据共享服务持续稳定落地运行。

投标人须针对本项服务内容提供加盖公章的专项响应承诺函，若中标后无法按要求完成对接及持续服务工作，将认定为虚假应标。

1.6.3 数据治理方案要求

投标人针对本次建设的数据治理，提供详细的治理方案，包括但不限于
1、数据调研：摸排校内现有数据集成现状，梳理未接入数据源，调研新增业务的数据使用需求，输出完整数据源及业务需求调研报告。
2、数据治理体系建设：治理体系优化升级，依据行业政策与校内业务要求，迭代完善现有平台数据安全管控体系、全流程数据质量校验规则。
3、数据标准体系建设：在学校既有数据标准体系基础上，对数据标准迭代建设，结合新业务、新数据源持续更新、扩充、统一全校数据标准。
4、现有系统数据迁移：梳理无源填报平台基础主数据、大屏系统存量指标数据，经清洗转换后迁移至现有数据中台及新建指标平台统一存储。
5、治理成果开放方案设计：结合学校数据资产现状，完成数据开放门户整体设计，配套制定分层分级数据资源开放共享实施方案。
6、本期数据治理工作与现有数据平台的治理体系、业务功能深度融合程度：存量平台深度融合与业务价值约束，本期治理、指标建设工作基于一期已建数据治理平台持续拓展，需与现有治理体系、功能模块深度兼容；所有新增治理、指标功能必须贴合校内真实业务场景，产出可落地、可量化的实际业务价值。
1.7 数字化校园对接服务
（1）所有功能模块均基于学校数字化校园平台，完成包括现有数据平台、认证、门户等在内的各个层面的集成整合，达到数字化校园的使用及管理一致性。根据学校信息化总体要求实现统一门户集成、统一用户管理、统一授权管理、统一接入管理、统一资源管理、统一安全防护等。

（2）为保障校内各职能部门的业务系统数据的有效纳管、治理服务的顺利实施以及更好的实现上层的数据应用，投标人须与各个业务系统免费对接，如对接产生的一切费用都必须包含在此次报价内。

（3）本项目所含所有系统及应用（含数据展示服务），均必须与学校统一身份认证平台进行认证对接。确定一套用户身份信息（如将工号作为教师唯一标识），作为认证权限中心和智慧校园的用户权威身份信息。数据平台需要支持用户认证（登录）的数据接入和纳管，包括但不限于用户登录的数量统计、异常登录数据等等，为后期的用户行为分析提供数据基础。以上与统一身份认证平台免费对接，如对接产生的一切费用都必须包含在此次报价内。

（4）本项目所含所有系统及应用（含数据展示服务），必须与学校已有校园门户平台及现有业务系统进行对接集成，通过校园门户平台的集成工具进行应用系统整合，提供整合页面和集成接口，把校园门户平台作为所有本项目系统访问的唯一服务入口。以上与校园门户平台及对应的业务系统免费对接，如对接产生的一切费用都必须包含在此次报价内。

投标人须满足上述（1）-（4）项的要求，提供响应承诺函并加盖公章。

三、实施保障方案
（一）实施要求

本次项目须严格按工期部署完成，并达到采购人的要求。投标方需要在投标文件中给出实施工期进度表。采购人要求签订合同后365天内完成所有项目建设工作。

1、实施团队要求
该项目规模较大，系统需求复杂，涉及部门、环节多，为了保证实施过程顺利有序，投标人必须做出详尽的团队人员安排方案，主要内容应包括以下几个方面：

（1）描述项目成员的组成，以及成员的职责。

（2）投标人应按照项目规模合理配置相当数量的专业技术人员组成项目团队，项目团队人员应专业且配套齐全并提供人员专业资质资格证书，提供项目经理一人，项目经理需具有高级系统规划与管理师证书、网络规划设计师证书、信息安全工程师证书。项目团队组成人员必须为投标人单位正式聘用的员工，严禁使用挂靠人员，并提供投标人为其缴纳的近3个月中任意一个月的社保证明复印件加盖公章。

（3）拟投入本项目的技术人员需具有数据治理专家（CDGP）证书、注册数据安全治理专业人员（CISP-DSG）、系统分析师（高级）、数据库系统工程师、信息安全保障人员（应急服务）证书，提供投标人为其缴纳的近3个月中任意一个月的社保证明复印件加盖公章，并提供完善的身份信息，一旦中标不得随意更换技术人员。
2、投标人具有与本项目类似的项目业绩经验，具有质量管理体系认证证书。
（二）项目进度管控方案
投标人提供的项目进度管控方案需包括：

1、实施流程
完整性要求：流程覆盖指标平台、风险预警、智能问数、业务场景定制、数据治理全部建设内容，分阶段闭环，区分各模块专项实施子流程，无缺项。
交付物要求：各实施阶段明确对应的书面交付成果清单。
2、实施进度安排
规划完整要求：拆分五大建设模块分线排期，设置清晰里程碑节点，可配套甘特 / 工期表格。
节点适配要求：针对国产库适配、指标版本、预警模型、AI 问数、决策大屏、人事申报等核心功能设置专项工期，预留整改、试运行周期，适配学校学年业务时段。
管控机制要求：具备进度跟踪、滞后预警、定期汇报、工期调整预案。
3、保障措施
技术国产化保障：针对国产数据库适配、系统集成、制定专项保障方案，保障证书、截图按期交付。
运维文档保障：明确全流程文档编制、上线后驻场运维、长期数据治理迭代服务机制。

4、验收措施
分阶段验收要求：设置多阶段分层验收（环境验收、分项功能验收、数据验收、试运行验收、终验），各阶段有标准、签字流程。
数据业务验收要求：包含数据源连通、指标计算、预警触发、AI 问答、大屏钻取、人事申报全流程联调数据校验。
整改归档要求：明确问题分级整改时限、复验流程；列明全套竣工交付资料清单。
（三）培训方案
投标人提供的项目培训方案包括： 
1、培训内容
全覆盖要求：覆盖指标平台、风险预警、智能问数、定制业务场景、数据治理全模块，区分管理员、业务教职工、学院管理员等不同岗位差异化课程。
实操落地要求：包含理论讲解、实操演练、故障排查、数据权限管理、指标维护、预警处置、报表导出等实操教学内容。
2、培训方式
多形式要求：结合线下集中授课、驻场一对一实操、线上回放教学、远程答疑、实操机房实训多种培训形式。
分层分类要求：按校级管理员、学院业务人员、普通教职工分批次、分岗位开展针对性培训。
长效保障要求：包含上线前集中培训、试运行跟学、后期常态化复训、新员工专项带教机制。
3、培训师资
专业配置要求：配备国产化技术工程师、平台开发工程师、高校业务实施顾问、数据治理专员、AI 助手专项讲师，岗位分工清晰。
服务保障要求：建立讲师待命答疑机制，设置固定对接讲师，人员离岗替换预案完整。
4、培训进度
分阶段规划要求：划分上线前预培训、试运行实操培训、正式上线巩固培训、年度复盘复训四大阶段，设置清晰时间节点。
业务适配要求：贴合学校学期、人事申报、规划编制等业务周期安排培训，预留答疑、实操练习、补考巩固周期。
管控机制要求：制定培训签到、考核、效果验收流程，明确培训资料下发、课后答疑、效果回访时间安排。
（四）售后服务方案
投标人的售后服务方案包括： 

1、投标人应具备完整的售后服务保障能力，包含（但不限于）以下服务要求：

（1）须明确说明服务期限，满足招标文件要求；

（2）须明确服务响应级别，并出具详细的方案和事件升级策略；要求在服务响应过程中，须有运营专员参与，全程跟踪服务过程，协调解决服务过程中的问题，须在方案中说明运营保障内容，提供详细服务方案。

（3）须提供多种服务受理通道，包括但不限于线上、电话、邮件等；

（4）提供完备的售后应急措施，提供突发情况下响应时间、应急保障方案等。

（5）须提供本项目服务团队组织说明，包含项目成员和职责。

2、投标人应提供本次投标产品的售后服务，包含（但不限于）以下服务要求：

（1）BUG处理：如投标人交付的业务系统存在BUG，投标人须提供修正与消缺服务，如有修复BUG的补丁，应提供升级服务。

（2）故障排除：在项目质保期或软件服务期内，因为软件系统本身原因导致系统不可用，平台软件厂商应全程跟踪解决，确保问题快速解决。如因为操作系统、数据库、服务器、网络设备及其他硬件设备等环境类问题导致软件系统不可用时，平台软件厂商应起到配合协助义务，在学校恢复相关环境后及时恢复软件系统至正常可用状态。

（3）运行支持：平台软件厂商应对系统运行过程中系统管理员及业务管理员提出的问题提供解答和问题解决跟踪。
（五）业务保障方案
1、保障内容：投标人需针对本期项目的典型业务场景所涉及到的学生、发展、人事三个场景的业务期提供业务保障，包括但不限于系统稳定、驻场保障、指标引用、内容设计、功能调整等；
2、人员配置：投标人需明确典型业务期保障期间的人员配置、突然事件处理等方案；
3、工作流程：投标人需提供业务典型业务场景功能定制开发的工作流程，包括业务科室沟通、信息化处沟通、系统层面的数据、指标互通等。

四、采购项目付款，交付或者实施的时间和地点
1.履约保证金：中标后，中标人需按学校管理要求交纳中标金额__5__%的履约保证金，履约保证金在免费质保期结束后且经用户单位确认服务无问题的情况下退还（不计息）；

2.付款方式：合同签订后支付合同总价的30%，实施完成上线试运行后支付合同总价的30%，验收合格后支付合同总价的40%； 

3.供货期≤365日，交货方式：现场交付，交货地点：南京师范大学仙林校区；

4.免费质保期≥5年。

5.对人员培训不低于10人；

6.服务响应时间要求：发生故障后，应于2小时内到现场，提出解决方案，并于24小时内修复。

五、验收标准（必填）：

1.设备清单与采购文件一致；

2.甲方对乙方提交的产品或服务，依据采购文件上的项目需求、乙方响应文件及国家有关标准及学校有关文件规定进行验收；

3.乙方按双方共同约定的《用户验收测试用例》完成系统测试后，向甲方提交《功能确认单》和《项目试运行申请单》，甲方签署《项目试运行申请单》后，项目即进入试运行，试运行期为一个月。

4. 乙方交付前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收依据。
5.试运行期满后，甲方在5个工作日内，组织验收，并签署项目验收报告。对于验收时未到业务期的模块，甲方签署《功能确认单》，即视为验收通过。
六、违约赔偿要求（必填）：

1._ 乙方不履行本合同义务或履行义务不符合约定的，甲方有权扣除履约保证金并要求乙方承担继续履行、赔偿损失等违约责任。

2.__ 乙方未按期完成技术服务工作的，每逾期1天，应向甲方支付相当于技术服务报酬 1 %的违约金，逾期超过 90  日的，甲方有权单方解除合同。

3.__ 乙方提供的技术服务不符合本合同约定的验收标准，未通过甲方验收的，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并向甲方支付相当于技术服务报酬 5%的违约金。
七、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（本项目不涉及货物，投标文件中无需提供《关于符合本国产品标准的声明函》。）
八、演示要求

（一）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为X.mp4或X.avi，投标人须将视频文件分段压缩为X.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
（二）演示内容如下：
1、投标人演示指标数据集的管理能力，演示要求如下：

（1）指标数据集管理的时候，支持创建【私有】【公共】两类视图。

（2）在新增视图时用户可选择是否需要创建物化视图，可选择物化频率，如每15分钟、每小时、每天、每月。支持自定义SQL语句生成视图字段结构。

（3）构建视图数据集时，需支持自定义SQL语句生成视图字段结构和SQL构建器两种方式，在SQL构建器中，支持选择数据源、表后自动生成SQL，同时在构建器里支持对数据的快捷操作，包括过滤、聚合、表关联、自定义列、占比、排名、选择列、排序以及行数限制。现场需至少演示两种对数据的快捷操作功能。

（4）可以解析SQL语句得到视图字段信息。在视图字段信息表里，支持AI智能推荐视图字段名。能够识别视图表汇中的“物理字段名”和对应的“推荐字段名”

2、投标人需演示单指标的多样化的指标统计能力，演示要求如下：

（1）占比统计：支持选择占比字段和数据范围。数据范围支持全部数据或部分数据，当数据范围为部分数据时，支持选择分组字段。

（2）排名统计：支持选择排名字段、排序方式、排名算法、数据范围。排序方式支持升序或降序，系统排名计算算法需支持三种排名方式：连续名次排名、跳空名次排名、唯一顺序编号，数据范围需支持全部数据或部分数据，当数据范围为部分数据时，支持选择分组字段。

（3）提供指标开发任务调度信息的配置能力。支持设置任务名称、任务分类、写入策略、调度计划。提供清空后写入、增量写入、全量比较后写入等多种写入方式。

（4）演示“相似性检查”，避免名称或计算口径相似的指标重复建设

3、投标人需演示指标创建到发布的完整流程，演示要求如下：

（1）现场创建一个指标，并发布到开放资源平台，用户通过指标申请获得指标查看和使用权限，并可以在个人工作台中查看到已经申请到指标，并支持在指标看板中新增、编辑、删除指标。

（2）用户从可以点击或拖拽指标，灵活组建指标看板。支持拖拽调整布局位置、大小。支持预览和保存指标看板。

4、人事数据应用功能演示，演示要求如下：

（1）设置管理5级职员申报任职年限条件，条件类型为嵌套2选1，满足一个级以上即可，条件1：任副处长级职务满3年；条件2：六级职员累计满4年。

（2）进入申报页面选择申报管理岗位、五级职员，验证副处长职务与六级职员满足一个条件时检测通过，两个均满足时也验证通过。

5、演示学生的预警管理能力，演示要求如下：

（1）支持失联预警的规则配置，能够设置预警等级，针对不同的预警登记能够设置计算规则、颜色标签等，能够设置不同观测点的规则，至少涵盖学业、GPA、家庭、心理、住宿等维度，针对不同维度可以单独启用和关闭，能够根据晚出频率、晚归频率、夜不归宿、久居不出等灵活这顶指标，每个指标可以设置多维度计算规则。

（2）针对节假日能够设定假期，可以自动同步学工系统现有“节假日离返校”模块数据，在假期不在校时候可以屏蔽预警规则中的住宿数据，防止误报。

（3）不同权限人员可以查看预警中、已消警等数据，能够根据处理状态、学籍、心理、学业预警、困难生、家庭状况、住宿情况、节假日等维度分类筛选，能根据不同的预警维度查看预警明细。

（4）针对管理员可以展示预计看板，查看预警的每日变化趋势。支持预警的处理跟踪，触发预警的时候可以选择通知渠道，并能够配置处理时长，规定的时长内未处理，协议再次提醒。
第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策

7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

	序号
	项目
	分值
	说明

	一
	投标报价
	10
	以有效投标文件的最低报价作为评标基准价。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（得分保留到小数点后两位）

	二、
	需求响应程度
	28
	评审专家根据投标人对照第四章采购需求“技术要求、服务要求、项目技术方案”的响应情况进行打分。（28分）

打“斜体下划线”的内容为必须满足项，投标人需按照招标文件要求进行响应，未响应视为无效投标。“▲”技术参数每满足一项，得1分，最多得28分。

注：投标人应填写技术要求响应及偏离表，打“▲”技术参数必须按照招标文件要求提供相应的有效证明材料加盖公章以证明技术参数及功能的有效性，证明材料如未附或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，本项不得分。

	三
	对服务方案的评价
	25
	3.1指标体系建设（5分）

评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“指标体系建设”要求的响应情况进行评审。

（1）投标文件未符合“指标体系建设”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

（2）投标文件符合“指标体系建设”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。

（3）投标文件对“指标体系建设”中的“指标建设要求”“指标数据集建设”2项要求的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对“指标体系建设”中除“指标建设要求”“指标数据集建设”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。

3.2数据治理方案（5分）

评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“数据治理方案”要求的响应情况进行评审。
（1）投标文件未符合“数据治理方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“数据治理方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。

（3）投标文件对“数据治理方案”中的“数据调研”“数据治理体系建设”“现有系统数据迁移”3项要求的响应内容优于招标文件要求的，本项得5分。（前提是投标文件对“数据治理方案”中除“数据调研”“数据治理体系建设”“现有系统数据迁移”外其他要求响应内容符合招标文件要求）。

3.3项目进度管控方案（5分）

评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“项目进度管控方案”要求的响应情况进行评审。
（1）投标文件未符合“项目进度管控方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“项目进度管控方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。

（3）投标文件对“项目进度管控方案”中的“实施流程”“保障措施”“验收措施”3项要求的响应内容优于招标文件要求的，本项得5分。（前提是投标文件对“项目进度管控方案”中除“实施流程”“保障措施”“验收措施”外其他要求响应内容符合招标文件要求）
3.4培训方案（5分）

评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“培训方案”要求的响应情况进行评审。
（1）投标文件未符合“培训方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。
（2）投标文件符合“培训方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。

（3）投标文件对“培训方案”中的“培训内容”“培训师资”“培训进度”3项要求的响应内容优于招标文件要求的本项得5分。（前提是投标文件对“培训方案”中除“培训内容”“培训师资”“培训进度”外其他要求响应内容符合招标文件要求）
3.5业务保障方案（5分）

评委根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”中“业务保障方案”要求的响应情况进行评审。

（1）投标文件未符合“业务保障方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

（2）投标文件符合“业务保障方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。

（3）投标文件对“业务保障方案”中的“人员配置”“工作流程”2项要求的响应内容优于招标文件要求的本项得5分。（前提是投标文件对“业务保障方案”中除“人员配置”“工作流程”外其他要求响应内容符合招标文件要求）

	四
	对拟派团队的综合评价
	16
	4.1、项目经理能力：

具有高级系统规划与管理师证书，得2分；

具有网络规划设计师证书，得2分；

具有信息安全工程师证书，得2分

本项最多得6分。

（提供相关证书及投标人为其缴纳的近3个月中任意一个月的社保证明复印件加盖公章）

4.2、项目实施团队成员（项目经理除外）：

具有数据治理专家（CDGP）证书的，得2分；

具有注册数据安全治理专业人员（CISP-DSG）的，得2分。

具有系统分析师（高级），得2分。

具有数据库系统工程师证书，得2分。
具有信息安全保障人员（应急服务）证书，得2分。

本项最多得10分。

（多人一证、一人多证不重复计分，需提供相关证书及投标人为其缴纳的近3个月中任意一个月的社保证明复印件加盖公章）

	五
	投标人业绩
	4
	投标人具有与本项目类似的项目业绩经验的，每1项得1分，最高不超过4分（须提供合同书复印件，且必须含有清晰可见的标的物、以及盖章签字部分所在页，否则不得分）。

	六
	履约能力
	2
	投标人具有质量管理体系认证证书的，提供有效证书的得2分。

注：以上证书须提供有效的证书复印件，认证证书须提供证书官方查询网站上查询的页面截图，证书认证范围须与本项目采购需求相关，未按要求提供证明材料的不得分。

	七
	售后服务方案
	5
	评委根据投标文件对招标文件第四章“售后服务方案”响应情况进行评审。

（1）投标文件未符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。

（2）投标文件符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。

（3）投标文件对“售后服务方案”中“服务响应”“故障排除”“售后应急措施”3项要求的响应内容全部优于招标文件要求的，本项得5分。（前提是投标文件对“售后服务方案”中“服务响应”“故障排除”“售后应急措施”外其他要求响应内容符合招标文件要求）

	八
	功能演示
	10
	演示需基于目前正在运行的真实环境的软件操作过程来制作演示视频，评委根据演示内容进行评分。全部演示且符合要求最高得10分，使用AI生成页面、PPT、截图、静态页面进行演示的且演示符合要求的，每项得分乘以0.5，最高得5分。演示时长不超过15分钟，如超过15分钟，仅对前15分钟的演示内容进行评审，未演示或演示不完整的不得分。
投标人应自备真实完整演示环境，涵盖业务系统平台、合规演示数据、适配大模型运行算力，并制作演示视频，演示所需全部资源由投标人自行承担。
8.1、投标人演示指标数据集的管理能力（2分）
演示要求如下：

（1）指标数据集管理的时候，支持创建【私有】【公共】两类视图，可以在指标详情页进行权限变更，变更完成后可以指标列表中查看调整后的状态。（0.5分）

（2）在新增视图时用户可选择是否需要创建物化视图，可选择物化频率，如每15分钟、每小时、每天、每月。支持自定义SQL语句生成视图字段结构，也支持手动物化。（0.5分）
（3）构建视图数据集时，需支持自定义SQL语句生成视图字段结构和SQL构建器两种方式，在SQL构建器中，支持选择数据源、表后自动生成SQL，同时在构建器里支持对数据的快捷操作，包括过滤、聚合、表关联、自定义列、占比、排名、选择列、排序以及行数限制。现场需至少演示两种对数据的快捷操作功能。（0.5分）
（4）可以解析SQL语句得到视图字段信息。在视图字段信息表里，支持AI智能推荐视图字段名。能够识别视图表汇中的“物理字段名”和对应的“推荐字段名”，推荐的字段名内容用户可以自行修改保存。（0.5分）

8.2、投标人需演示单指标的多样化的指标统计能力（2分）
演示要求如下：
（1）占比统计：支持选择占比字段和数据范围。数据范围支持全部数据或部分数据，当数据范围为部分数据时，支持选择分组字段。（0.5分）

（2）排名统计：支持选择排名字段、排序方式、排名算法、数据范围。排序方式支持升序或降序，系统排名计算算法需支持三种排名方式：连续名次排名、跳空名次排名、唯一顺序编号，数据范围需支持全部数据或部分数据，当数据范围为部分数据时，支持选择分组字段。（0.5分）

（3）提供指标开发任务调度信息的配置能力。支持设置任务名称、任务分类、写入策略、调度计划。提供清空后写入、增量写入、全量比较后写入等多种写入方式。（0.5分）
（4）演示“相似性检查”，避免名称或计算口径相似的指标重复建设（0.5分）

8.3、投标人需演示指标创建到发布的完整流程（2分）
演示要求如下：

（1）现场创建一个指标，并发布到开放资源平台，用户通过指标申请获得指标查看和使用权限，并可以在个人工作台中查看到已经申请到指标，并支持在指标看板中分享和导出。（1分）

（2）演示在个人工作台中对指标看板进行编辑配置，包括灵活拖拽调整布局位置，支持指标的展现形式，如饼图、折线图等，支持对指标字段内容排序和修改计算方式，支持对每个指标定义背景填充、修改配色、修改图例和数据标签的文本样式。（1分）

8.4、人事数据应用功能演示（2分）
演示要求如下：

（1）设置管理5级职员申报任职年限条件，条件类型为嵌套2选1，满足一个级以上即可，条件1：任副处长级职务满3年；条件2：六级职员累计满4年；（1分）
（2）进入申报页面选择申报管理岗位、五级职员，验证副处长职务与六级职员满足一个条件时检测通过，两个均满足时也验证通过。（1分）

8.5、演示学生的预警管理能力（2分）
演示要求如下：

（1） 支持失联预警的规则配置，能够设置预警等级，针对不同的预警登记能够设置计算规则、颜色标签等，能够设置不同观测点的规则，至少涵盖学业、GPA、家庭、心理、住宿等维度，针对不同维度可以单独启用和关闭，能够根据晚出频率、晚归频率、夜不归宿、久居不出等灵活这顶指标，每个指标可以设置多维度计算规则。（0.5分）

（2）针对节假日能够设定假期，可以自动同步学工系统现有“节假日离返校”模块数据，在假期不在校时候可以屏蔽预警规则中的住宿数据，防止误报。（0.5分）
（3）不同权限人员可以查看预警中、已消警等数据，能够根据处理状态、学籍、心理、学业预警、困难生、家庭状况、住宿情况、节假日等维度分类筛选，能根据不同的预警维度查看预警明细。（0.5分）
（4）针对管理员可以展示预计看板，查看预警的每日变化趋势。支持预警的处理跟踪，触发预警的时候可以选择通知渠道，并能够配置处理时长，规定的时长内未处理，协议再次提醒。（0.5分）


第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
采 购 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：XXXX
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX                                      

采购包号：XX
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）


附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	分项服务名称/货物名称
	品牌
	规格

型号
	制造商名称
	产地
	交付期/服务期
	数量
	分项

单价
	分项

总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。（本项目不包含货物）


备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。

4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）

	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）

	序号
	商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7         法人授权书

本授权书声明：XXXX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：                              

被授权人联系电话：（手机）                          

被授权人电子邮箱：            

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         

日    期：                                         
附件8              投标函
致：江苏省政府采购中心

根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX(姓名)代表我方XXXX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，XX签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账        号： 

供应商全称（加盖CA电子公章）：

                            日      期：___年____月____日
附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：XX）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

                      企业名称（加盖CA电子公章）：

                    日     期：___年___月___日 
备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：XX）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，     XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

             供应商全称（加盖CA电子公章）：

              日     期：___年____月____日   
附件11   实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）

	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件12  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
          日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                                              

地址：                        邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                     

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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