最高投标限价编制说明
项目名称：2026年老旧小区综合整治项目（鑫泰花园）
	一、项目概况
2026年老旧小区综合整治项目（鑫泰花园），位于江苏省泰州市高港区鑫泰花园小区内。本项目是为解决鑫泰花园机动车停车困难及小区内部区域排水缺陷问题，
而进行新建、改造机动车停车位以及排水管网改造等。
二、编制范围
2026年老旧小区综合整治项目（鑫泰花园），工程量清单编制范围包含：锯缝机锯缝、拆除路面、拆除基层、挖一般土方、挖沟槽土方、回填土方、回填中粗砂 、余方弃置、路基处理、水泥混凝土路面、安砌侧平石、停车位线、铺设雨水口连接管、铺设球墨铸铁管、现浇混凝土井、雨水口、检查井维修、更换井盖、现状乔木迁移、现场监控路灯等迁移等工作内容。
三、编制依据
1.建设单位提供的泰州市海陵建筑设计院有限公司设计的《2026年老旧小区综合整治项目（鑫泰花园）》PDF版图纸；
2.江苏省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》 （GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告〔2025〕12号；
3.江苏省住房城乡建设厅关于发布《江苏省市政工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》及配套文件的通知苏建价〔2026〕76号；
4.2007年《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》及相关定额和省市补充计价规定；
5.《关于明确材料预算价格中含税价和除税价计算方式的通知》苏建价函﹝2025﹞2号；
6.材料价格参照泰州工程造价管理2026年第05期，没有材料（设备）价格参照现行市场价；
7.国家、省、市现行相关计价管理规定等。
四、工程量清单编制的相关说明
（一）分部分项工程


	本项目企业管理费费率21%，利润费率9%，计算基础：人工费+除税施工机具使用费。
（二）措施项目
1.通用措施项目
安全生产费率1.9%，文明施工费率0.9%，环境保护费率1%，临时设施费率1.1% , 已完工程及设备保护费率0.01%，建筑工人实名制费率0.027%，交通组织维护费率0.45%，计算基础：分部分项工程费－除税工程设备费。
2.专业措施项目
根据项目具体情况，对应计取相关措施项目费，详见最高投标限价。
（三）其他项目费
1.暂列金额：详见工程量清单。
2.专业工程暂估价：无。
3.计日工：无。
4.总承包服务费：无。
5.合同中约定的其他项目：详见工程量清单。
（四）增值税
增值税税率9%。计算基础：分部分项工程费+措施项目费+其他项目费－除税甲供材料和甲供设备费－专业工程暂估价。
（五）工程造价
计算基础：分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+增值税－除税甲供材料和甲供设备费。
五、其他需说明问题
1.本次编制按照现行清单计价规范，招标采购时，报价人应充分熟悉工程量清单、招标文件、设计图纸及现场踏勘情况，对工程量清单中项目特征描述不详的，
以设计图纸及施工规范为准报价。报价时，综合考虑相关风险，不得改变清单特征 、工程量、暂列金额、专业工程暂估价、税率。
2.材料选用满足设计及验收规范要求。
3.报价人自行踏勘现场，施工条件、环境保护、运输情况、人员纠纷、自行考虑余方弃置的弃土场地等所需发生的费用，并包含在报价中，结算时不另增加费用


	。现场临时设施、材料堆放、土方堆放等场地由中标或成交供应商自行解决。
4.根据设计回复，本预算中DN300雨水口连接管按“PE实壁排水管SDR21，做法参照排水管道回填，管道平均埋深1m ”考虑。
5.根据设计回复，本预算中DN300球墨铸铁管，按管道平均埋深1.5m考虑。
6.根据设计回复，本预算中DN400球墨铸铁管，按管道平均埋深3m考虑。
7.根据设计回复，本预算中600*600砼雨水井井盖、座按“600*600钢纤维混凝土井盖、座，承重等级C250 ”考虑。
8.本预算中管道埋深3m的考虑采用拉森钢板桩支护，钢板桩使用天数按5天包干，各投标单位根据经验自主报价，结算时不调整清单单价，按实结算工程量。
9.本预算中暗塘、软弱土层路基处理工程量暂估，实际施工时由建设单位、监理、跟踪审计根据现场情况共同确认，按实计量。
10.招标人不提供水、电接入点，施工用水、用电接入费或自发电增加费由施工方承担，请投标单位认真踏勘现场并根据经验自主报价，此项措施费在临时设施费中综合考虑。

11.降水总价包干，投标人自行考虑报价，结算不予调整。
12.中标人须加强对场地及周边城市、公建配套管网的保护，如发生破坏，由承包人负责赔偿，并承担全部责任。
13.围挡必须满足《泰州市建设工程施工现场围挡示范图集》中的市政工程围挡要求，并按照相关要求张贴公益宣传布展。施工现场的围挡搭设及拆除等费用已考虑在单价措施中，结算时不调整清单单价，按实结算工程量。
14.本预算施工做法按清单描述计入，工程量最终以建设单位要求完成的竣工现场按实结算。
15.本次编制造价供相关单位正确参考使用，其他未尽事宜详见工程量清单或最高投标限价。


