招　标　文　件

项目名称：如东县掘港街道三、四级河道管护保洁服务项目

项目编号：JSZC-320623-HSGL-G2026-0028

如东县人民政府掘港街道办事处

2026年6月

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  合同文本	19

第四章  采购需求	24

第五章  评标方法与评标标准	39

第六章  投标文件格式	53

附  件  考核办法	71

第一章  投标邀请

受[如东县人民政府掘港街道办事处]的委托，江苏衡晟项目管理咨询有限公司就[如东县掘港街道三、四级河道管护保洁服务项目]([项目编号：JSZC-320623-HSGL-G2026-0028])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

如东县掘港街道三、四级河道管护保洁服务项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年7月17日上午9点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320623-HSGL-G2026-0028

2.项目名称：如东县掘港街道三、四级河道管护保洁服务项目

3.采购方式：公开招标

4.项目类型：服务

5.所属行业：其他未列明行业

6.本项目采购最高限价为：215万元。投标人投标文件中的投标报价不得超过采购最高限价，否则按无效投标处理。

（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：本次招标服务期限为12个月。

8.本项目是否接受联合体投标：否。

9.本项目是否接受分包：否。

10.本项目是否专门面向中小企业采购: 是。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。【供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件】。

4.本项目的特定资格要求：投标人须熟悉河道管护工作，具有2名有一定业务能力的项目管理员，投标人须提供项目管理员2人由社保部门出具的投标单位为其缴纳的2026年2月份至2026年4月份中至少一个月的养老保险缴费证明材料复印件扫描件。

5. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

6.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“江苏政府采购网”

3.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年7月17日上午9点00分（北京时间）。逾时，系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.项目开标活动模式：不见面远程开标模式

2.投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查部分、合同文本等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

3.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

4.开标当天投标人应及时登录“苏采云”政府采购一体化平台，并在规定时间内自行实施远程解密。投标人解密时间限定为投标文件解密指令发出后30分钟（投标人应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标人因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，相应责任由投标人自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：如东县人民政府掘港街道办事处

地 址：如东县日晖路3号

联系人：管陈军

联系方式：18260534298

2.采购代理机构信息

地　址：江苏衡晟项目管理咨询有限公司

联系方式：18761700616

3.项目联系方式

联系人：管陈军

联系方式：18260534298

4.软件维护人员

联系方式：0519-86722801、0519-86722806

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》（以下简称《操作指南》），《操作指南》链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏衡晟项目管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

7.2采购人视情组织答疑会

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请按“第六章  投标文件格式”要求编写投标文件。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中，并说明偏离情况。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作指南》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作指南》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作指南》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作指南》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作指南》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作指南》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

23.4 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作指南》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评标委员会将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，评标委员会将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

26.4异常低价审查

26.4.1.根据江苏省财政厅《江苏省财政厅转发财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（苏财购〔2026〕36号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会启动异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求，包括:

（1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值X50%;

（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价X50%;

（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价X45%;

（4）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.4.2.启动异常低价投标(响应)审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场30分钟内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评标委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

·六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构心将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》（附件13）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收人及联系方式，见本招标文件第一章。

采购代理机构质疑受理部门及联系方式，见本招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人及采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。中标人应在中标结果公告之日起五个工作日内向采购代理机构和采购人各提供一份纸质版投标文件（须与上传电子档内容一致），否则不予签订合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加、减少

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网-政采贷专栏。

32.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）

项目名称：如东县掘港街道三、四级河道管护保洁服务项目

项目编号：

甲方：（买方）如东县人民政府掘港街道办事处

乙方：（卖方）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

一、合同内容

1.1 标的名称：如东县掘港街道三、四级河道管护保洁服务项目

1.2 标的数量（规模）： 详见采购需求及清单 。

1.3合同履行期限：本次招标服务期限为12个月。

1.4 服务地点：掘港街道区域范围内

二、合同价款及支付方式

（一）合同价款：

合同价款人民币：   __________ ，根据月度考核结果按季度汇总结算，甲方按季分期向乙方支付合同价款。

（二）付款方式：

招标人根据合同每月对中标人进行街道月度考核，结合村级评议，按季度进行结算。季度基本价款计算方法为：年度合同总价款 / 4，结合具体标准进行结算。

具体结算标准：

- 季度分数大于等于90分，该季度价款拿100%；

- 分数大于等于80，小于90，该季度价款拿95%；

- 分数大于等于70，小于80，该季度价款拿90%；

- 4.低于70分，该季度不予付款。

- 二、工作质量及要求：

1、水面清洁，无水花生、无水浮莲、无大面积浮萍等恶性水生作物，无漂浮垃圾、杂草杂物，保持河道畅通。做到及时打捞病死动物，并进行无害化处理。

2、河坡清洁。河坡无暴露垃圾、漂浮垃圾，无病死动物，无零散秸秆及废弃物，沿河两岸桥头无暴露垃圾。

3、清除水域秸秆、杂草、河坡及水域的枯死树木和芦苇。清除由业主单位临时要求清除的内容。

4、保洁人员在作业过程中，发现河道及两岸存在排污口、污水直排、畜禽养殖污染、违章搭建、岸坡坍塌等异常情况，须立即通过指定方式（如微信工作群）上报至街道水利站或河长办，并做好书面记录。

5、所有河道打捞和收集的所有垃圾、水生植物必须日产日清，及时转运至街道指定的垃圾收集站或中转站，并进行分类处理。严禁在河坡、岸边、桥堍等任何非指定地点随意堆放、焚烧或掩埋，造成二次污染。

6、保证每条河道每周至少进行一次全覆盖巡回保洁。对于流经居民区、厂区、农贸市场等重点区域以及问题易发河段，应增加巡查保洁频次，实行重点保障。在汛期、雨季、水藻爆发期、重大活动保障期期间，须根据招标人指令无条件增加人力和作业频次，确保河道清洁畅通。

7、岸坡绿化管护要求为绿化带内无垃圾、周边无杂物，及时清除杂草、治虫、清理爬藤作物等；树木夏季、冬季各修剪一次；草坪在4-10月份每20天割草一次，其他时间根据需要清理，对乔木、灌木的修剪要根据其具体高度及形状。

8、具体内容详见清单如下：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 三级河【需要岸坡绿化管护的】 |  |  |
| 1.1 | 500114002001 | 河道管护保洁 1、负责掘港街道区域范围内的三级河道常态化保洁服务（河坡和水面保洁、岸坡绿化管护等），常水位平均宽度约23.2m，河坡宽度单侧约5m 2、管护要求：（1）水面清洁，无水花生、无水浮莲、无大面积浮萍等恶性水生作物，无漂浮垃圾、杂草杂物，保持河道畅通。做到及时打捞病死动物，并进行无害化处理。（2）河坡清洁。河坡无暴露垃圾、漂浮垃圾，无病死动物，无零散秸秆及废弃物，沿河两岸桥头无暴露垃圾。（3）清除水域秸秆、杂草、河坡及水域的枯死树木和芦苇。清除由业主单位临时要求清除的内容。（4）保洁人员在作业过程中，发现河道及两岸存在排污口、污水直排、畜禽养殖污染、违章搭建、岸坡坍塌等异常情况，须立即通过指定方式（如微信工作群）上报至街道水利站或河长办，并做好书面记录。（5）所有河道打捞和收集的所有垃圾、水生植物必须日产日清，及时转运至街道指定的垃圾收集站或中转站，并进行分类处理。严禁在河坡、岸边、桥堍等任何非指定地点随意堆放、焚烧或掩埋，造成二次污染。（6）保证每条河道每周至少进行一次全覆盖巡回保洁。对于流经居民区、厂区、农贸市场等重点区域以及问题易发河段，应增加巡查保洁频次，实行重点保障。 在汛期、雨季、水藻爆发期、重大活动保障期期间，须根据招标人指令无条件增加人力和作业频次，确保河道清洁畅通。岸坡绿化管护要求为绿化带内无垃圾、周边无杂物，及时清除杂草、治虫、清理爬藤作物等；树木夏季、冬季各修剪一次；草坪在4-10月份每20天割草一次，其他时间根据需要清理，对乔木、灌木的修剪要根据其具体高度及形状。 | km*年 | 84.81 |
| 2 |  | 三级河【不需要岸坡绿化管护的】 |  |  |
| 2.1 | 500114002002 | 河道管护保洁 1、负责掘港街道区域范围内的三级河道常态化保洁服务（河坡和水面保洁等），常水位平均宽度约23.6m，河坡宽度单侧约5m 2、管护要求：（1）水面清洁，无水花生、无水浮莲、无大面积浮萍等恶性水生作物，无漂浮垃圾、杂草杂物，保持河道畅通。做到及时打捞病死动物，并进行无害化处理。（2）河坡清洁。河坡无暴露垃圾、漂浮垃圾，无病死动物，无零散秸秆及废弃物，沿河两岸桥头无暴露垃圾。（3）清除水域秸秆、杂草、河坡及水域的枯死树木和芦苇。清除由业主单位临时要求清除的内容。（4）保洁人员在作业过程中，发现河道及两岸存在排污口、污水直排、畜禽养殖污染、违章搭建、岸坡坍塌等异常情况，须立即通过指定方式（如微信工作群）上报至街道水利站或河长办，并做好书面记录。（5）所有河道打捞和收集的所有垃圾、水生植物必须日产日清，及时转运至街道指定的垃圾收集站或中转站，并进行分类处理。严禁在河坡、岸边、桥堍等任何非指定地点随意堆放、焚烧或掩埋，造成二次污染。（6）保证每条河道每周至少进行一次全覆盖巡回保洁。对于流经居民区、厂区、农贸市场等重点区域以及问题易发河段，应增加巡查保洁频次，实行重点保障。在汛期、雨季、水藻 爆发期、重大活动保障期期间，须根据招标人指令无条件增加人力和作业频次，确保河道清洁畅通。 | km*年 | 38.17 |
| 3 |  | 疏浚河 |  |  |
| 3.1 | 500114002003 | 河道管护保洁 1、负责掘港街道区域范围内的三级河道常态化保洁服务（河坡和水面保洁、局部岸坡绿化管护等），常水位平均宽度约35m，河坡宽度单侧约5m 2、管护要求：（1）水面清洁，无水花生、无水浮莲、无大面积浮萍等恶性水生作物，无漂浮垃圾、杂草杂物，保持河道畅通。做到及时打捞病死动物，并进行无害化处理。（2）河坡清洁。河坡无暴露垃圾、漂浮垃圾，无病死动物，无零散秸秆及废弃物，沿河两岸桥头无暴露垃圾。（3）清除水域秸秆、杂草、河坡及水域的枯死树木和芦苇。清除由业主单位临时要求清除的内容。（4）保洁人员在作业过程中，发现河道及两岸存在排污口、污水直排、畜禽养殖污染、违章搭建、岸坡坍塌等异常情况，须立即通过指定方式（如微信工作群）上报至街道水利站或河长办，并做好书面记录。（5）所有河道打捞和收集的所有垃圾、水生植物必须日产日清，及时转运至街道指定的垃圾收集站或中转站，并进行分类处理。严禁在河坡、岸边、桥堍等任何非指定地点随意堆放、焚烧或掩埋，造成二次污染。（6）保证每条河道每周至少进行一次全覆盖巡回保洁。对于流经居民区、厂区、农贸市场等重点区域以及问题易发河段，应增加巡查保洁频次，实行重点保障。 在汛期、雨季、水藻爆发期、重大活动保障期期间，须根据招标人指令无条件增加人力和作业频次，确保河道清洁畅通。岸坡绿化管护要求为绿化带内无垃圾、周边无杂物，及时清除杂草、治虫、清理爬藤作物等；树木夏季、冬季各修剪一次；草坪在4-10月份每20天割草一次，其他时间根据需要清理，对乔木、灌木的修剪要根据其具体高度及形状。 | km*年 | 11.4 |
| 4 |  | 四级河 |  |  |
| 4.1 | 500114002004 | 河道管护保洁 1、负责掘港街道区域范围内的四级河道常态化保洁服务（河坡和水面保洁、岸坡绿化管护等），常水位平均宽度约6.7m，河坡宽度单侧约3m 2、管护要求：（1）水面清洁，无水花生、无水浮莲、无大面积浮萍等恶性水生作物，无漂浮垃圾、杂草杂物，保持河道畅通。做到及时打捞病死动物，并进行无害化处理。（2）河坡清洁。河坡无暴露垃圾、漂浮垃圾，无病死动物，无零散秸秆及废弃物，沿河两岸桥头无暴露垃圾。（3）清除水域秸秆、杂草、河坡及水域的枯死树木和芦苇。清除由业主单位临时要求清除的内容。（4）保洁人员在作业过程中，发现河道及两岸存在排污口、污水直排、畜禽养殖污染、违章搭建、岸坡坍塌等异常情况，须立即通过指定方式（如微信工作群）上报至街道水利站或河长办，并做好书面记录。（5）所有河道打捞和收集的所有垃圾、水生植物必须日产日清，及时转运至街道指定的垃圾收集站或中转站，并进行分类处理。严禁在河坡、岸边、桥堍等任何非指定地点随意堆放、焚烧或掩埋，造成二次污染。（6）保证每条河道每周至少进行一次全覆盖巡回保洁。对于流经居民区、厂区、农贸市场等重点区域以及问题易发河段，应增加巡查保洁频次，实行重点保障。在汛期、雨季、水藻 爆发期、重大活动保障期期间，须根据招标人指令无条件增加人力和作业频次，确保河道清洁畅通。岸坡绿化管护要求为绿化带内无垃圾、周边无杂物，及时清除杂草、治虫、清理爬藤作物等；树木夏季、冬季各修剪一次；草坪在4-10月份每20天割草一次，其他时间根据需要清理，对乔木、灌木的修剪要根据其具体高度及形状。 | km*年 | 99.04 |
| 5 |  | 等外河 |  |  |
| 5.1 | 500114002005 | 河道管护保洁 1、负责掘港街道区域范围内的四级河道常态化保洁服务（河坡和水面保洁、岸坡绿化管护等），常水位平均宽度约6.7m，河坡宽度单侧约3m 2、管护要求：（1）水面清洁，无水花生、无水浮莲、无大面积浮萍等恶性水生作物，无漂浮垃圾、杂草杂物，保持河道畅通。做到及时打捞病死动物，并进行无害化处理。（2）河坡清洁。河坡无暴露垃圾、漂浮垃圾，无病死动物，无零散秸秆及废弃物，沿河两岸桥头无暴露垃圾。（3）清除水域秸秆、杂草、河坡及水域的枯死树木和芦苇。清除由业主单位临时要求清除的内容。（4）保洁人员在作业过程中，发现河道及两岸存在排污口、污水直排、畜禽养殖污染、违章搭建、岸坡坍塌等异常情况，须立即通过指定方式（如微信工作群）上报至街道水利站或河长办，并做好书面记录。（5）所有河道打捞和收集的所有垃圾、水生植物必须日产日清，及时转运至街道指定的垃圾收集站或中转站，并进行分类处理。严禁在河坡、岸边、桥堍等任何非指定地点随意堆放、焚烧或掩埋，造成二次污染。（6）保证每条河道每周至少进行一次全覆盖巡回保洁。对于流经居民区、厂区、农贸市场等重点区域以及问题易发河段，应增加巡查保洁频次，实行重点保障。在汛期、雨季、水藻 爆发期、重大活动保障期期间，须根据招标人指令无条件增加人力和作业频次，确保河道清洁畅通。岸坡绿化管护要求为绿化带内无垃圾、周边无杂物，及时清除杂草、治虫、清理爬藤作物等；树木夏季、冬季各修剪一次；草坪在4-10月份每20天割草一次，其他时间根据需要清理，对乔木、灌木的修剪要根据其具体高度及形状。 | km*年 | 24.6 |

四、考核办法

1.本项目考核采用 “街道月度考核” 与 “村级季度评议” 相结合的方式。

2.月度考核（70分权重） 由街道水利站、河长办、人居办组织，采取不定期明查与暗访方式进行，依据《考核细则》进行评分。

3.季度评议（30分权重） 由河道流经的各责任村（社区）组织实施。每季度末，由街道组织，各村委会根据保洁单位在其辖区河段的日常表现进行评议打分（评议表样式见附件）。

4.综合得分计算： 季度综合得分 = (当季度三个月街道考核得分累计 /3 × 70%) + (季度村级评议平均分 × 30%)

5.结果运用：

（1）发现无证驾驶（如使用机动船只）、作业人员未购买足额意外保险、未配备必要安全装备（救生衣等）作业的，发现一次即发出严重警告，并扣5分；发现两次及以上，招标人有权单方面终止合同。

（2）协议期内一季度综合得分低于70分（不含70分）的，终止合同，保证金不予退回。

五、考核细则（总分100分）

（一）人员与制度（15分）

1. 在街道辖区内设有固定办公场所和物资存放点，配备专职项目管理员1-2名，联系方式畅通，响应及时。不符合扣5分。

2. 作业人员队伍稳定，名单报备及时更新。人员变动频繁或未备案，扣3分。

3. 有健全的安全生产制度、保洁作业流程并上墙。缺少扣2分。

4. 日常巡查：保洁员每日填写《河道保洁巡查表》（记录巡查河段、发现问题、处理结果），每周提交至街道水利站，缺少扣5分。

（二）安全与保障（15分）

1. 所有作业人员必须购买人身意外伤害保险，并提供证明。发现一人未购买，本项目不得分。

2. 作业人员上岗必须配备救生衣、手套等安全防护用品。现场发现一人次未规范佩戴，扣2分。

3. 自备的保洁船只、车辆等工具设备性能良好，符合安全要求。存在安全隐患的，扣5分。

4. 无安全事故。发生一起安全生产事故，本项目不得分，并追究相关责任。

（三）保洁实效（70分）

河面保洁（35分）：

1. 发现河面有连片漂浮垃圾（塑料、泡沫等）或水生植物，每处（5m²以上）扣2分；零星垃圾酌情扣0.5-1分。

2. 发现水葫芦、水花生等恶性水生植物未及时清理，每发现一处（5m²以上）扣3分。

3. 发现动物尸体，未及时清理，每处扣5分。

4. 发现河面有200米水生植物封河现象，扣10分。

河坡保洁（25分）：

1. 河坡有暴露性生活垃圾、建筑垃圾、废弃物，每处扣2分。

2. 河坡有秸秆堆积或焚烧痕迹，每处扣3分。

3. 发现违章搭建苗头未上报，每处扣2分。

4. 岸坡树木未及时修剪，杂草未及时割除，爬藤作物未及时清理，发现一次扣3分。

5.未及时进行绿化病虫害防治，发现一次扣2分。

其他（10分）：

1. 打捞垃圾未及时清运、在岸边随意堆放，每处扣5分。

2. 未按要求完成街道安排的临时性、突击性任务的，每次扣5分。

3. 发现问题（如排污、塌坡）未按规定上报，每次扣3分。

4.每日工程情况上报：各片区保洁单位需在每日 17:00 前，通过街道指定微信工作群提交《每日河道保洁情况上报表》（见附件），明确当日保洁河道名称、清理起始段（如 “双沙河：东至掘童河交汇处 - 西至 XX 桥”）、实际清理长度（精确到 0.1 公里）、打捞垃圾类型及重量（可选填），无保洁作业需填写 “今日无保洁任务” ，一日未上报扣1分。

（四）加分项

1. 保洁成效显著，接受上级检查或媒体采访得到表扬的，每次加3分。

2. 主动采取创新措施提升保洁效率或效果的，经认定可加1-5分。

3. 县河长办季度考核中，掘港街道排名位于前三名，可加5分，位于后三名，扣10分。

六、双方权利义务

（一）甲方权利义务：

1、按长效管护要求正常做好督查考核工作；

2、负责与各镇（区）的协调，加强社会宣传，为乙方营造良好的工作环境；

3、月度考核结果及时反馈给乙方；

4、根据月及季度考核结果，按季分期向乙方支付合同经费；

5、整改意见及时向乙方提出并监督乙方的整改落实情况；

6、对乙方工作进行指导。

（二）乙方权利义务：

1、有必要的独立财产，有自己的名称、组织机构和场所，能够独立承担民事责任；在如东区域内有固定的便于现场管理的办公场所，有不少于三名现场管理人员，必须为工作人员提供可靠安全的居住住所。

2、建立健全安全责任制。建立安全生产管理系统，创建安全生产、文明生产的氛围，定期进行安全教育和检查。所有工作人员必须按规定穿戴防护及水上救生用品，并持证上岗。本合同履行期间，乙方必须加强安全管理工作，确保不发生任何人身、财产安全事故。如若发生人身、财产安全事故的，由乙方负责处理并承担由此产生的一切责任。

3、乙方在日常工作中必须严格遵守相关的法律法规及规范，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保施工人员的人身安全，相关岗位人员必须持证上岗。乙方在工作中还要进行必要的安全防护，确保工作人员的安全。本服务项目一切安全责任由乙方自负。

4、按要求组织实施，按照法律规定享受权利、承担义务；

5、依法用工，按时发放工资；

6、每月召开保洁人员例会，做好安全保洁培训，及时布置、点评和指导保洁工作；

7、承担本公司内因保洁所需发生的各种税费、工人工资、福利、交通、设备运行、办公等经费；

8、服从甲方管理，接受县“五位一体”办公室及“河长制”办公室的监督、检查和指导，无偿完成交办的临时性、突击性任务，对甲方提出的意见及时采纳并采取相应整改措施；

9、船只驾驶人员要严格按招标文件要求加强管理，按照投标文件所报驾驶员驾驶船只，所有驾驶员必须在甲方进行登记备案，如有变动须书面说明原因，并按照招标文件要求及时补充驾驶员，做到巡航保洁不间断。

10、被市级曝光通报、县领导点名批评、县级媒体曝光的，及时整改到位，并对不称职人员予以辞退。

七、违约责任

（一）甲方要依照考核细则公正进行检查考核，查出的问题及时反馈给乙方进行整改，甲方根据考核结果及时将合同经费拨付给乙方，最迟不得超过下季度的第二个月底。

（二）乙方不得超过自己履约能力接受该项任务，该服务项目不得转包或分包，若发现有转包或分包的行为，甲方有权无条件终止合同，乙方须支付违约金人民币二十万元。

（三）乙方不履行合约，不按规定完成任务或未按投标书承诺投入人力、物力和设备，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改且严重违约的，甲方有权根据本合同和《考核办法》从合同价款中扣除。

（四）因乙方管理不善或操作不当等原因发生的事故并对甲方、乙方或第三方造成人身、财产等损害和经济损失的，由乙方承担责任并负责善后处理。

（五）乙方因河道保洁管护不到位被媒体曝光或上级批评，造成恶劣影响的；对甲方就同一问题发出书面整改通知二次以上未能整改的；乙方违反劳动法律、法规或规章，不能妥善平息与作业工人之间劳资争议的；因重大节日或重大活动乙方对甲方交办的突击性工作不能按时完成，造成恶劣影响的。甲方有权无条件解除合同，并有权要求乙方支付违约金人民币壹拾万元。

八、合同的生效、解除与终止

合同履行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

九、本合同未尽事宜，经双方协商确认后补签补充合同。

十、争议的解决办法

合同履行期间如发生争议，双方应协调解决，协商不成时，提交南通仲裁委员会或向如东县人民法院提起诉讼。

十一、甲、乙双方共同确认本合同首部所载明的住所地为甲乙双方向对方发出书面函件的有效送达地址，如发生变化需提前书面通知对方，否则按上述住所地向对方发出的函件（无理拒收、无法送达等）均视为送达。对此甲乙双方均认可且无异议。

十二、组成本合同的文件包括：

本合同条款；

本服务项目的招标文件本和供方应标（投标）文件；

本服务项目在招标过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；

甲乙双方其它按规定约定事宜。

十三、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。（多页合同甲乙双方必须加盖骑缝公章）。

十七、本合同一式捌份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

开户银行：

账号：签约日期：2026年 月  日

# 第四章 采购需求

供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方法）、售后服务等。

一、招标项目概况

1、项目名称：如东县掘港街道三、四级河道管护保洁服务项目。

2、项目内容：掘港街道区域范围内的三、四级河道及等外河道常态化保洁服务（河坡和水面保洁、岸坡绿化管护等），其中三级河道41条，长度约134.38公里，四级河道67条，长度约97.44公里，等外河道23条，长度约24.6公里，共131条，长度约256.42公里。

3、服务地点：掘港街道区域范围内。

4、资金来源：上级和本级财政资金。

5、服务期限：本次招标服务期限为12个月。

二、工作质量及要求。

1、水面清洁，无水花生、无水浮莲、无大面积浮萍等恶性水生作物，无漂浮垃圾、杂草杂物，保持河道畅通。做到及时打捞病死动物，并进行无害化处理。

2、河坡清洁。河坡无暴露垃圾、漂浮垃圾，无病死动物，无零散秸秆及废弃物，沿河两岸桥头无暴露垃圾。

3、清除水域秸秆、杂草、河坡及水域的枯死树木和芦苇。清除由业主单位临时要求清除的内容。

4、保洁人员在作业过程中，发现河道及两岸存在排污口、污水直排、畜禽养殖污染、违章搭建、岸坡坍塌等异常情况，须立即通过指定方式（如微信工作群）上报至街道水利站或河长办，并做好书面记录。

5、所有河道打捞和收集的所有垃圾、水生植物必须日产日清，及时转运至街道指定的垃圾收集站或中转站，并进行分类处理。严禁在河坡、岸边、桥堍等任何非指定地点随意堆放、焚烧或掩埋，造成二次污染。

6、保证每条河道每周至少进行一次全覆盖巡回保洁。对于流经居民区、厂区、农贸市场等重点区域以及问题易发河段，应增加巡查保洁频次，实行重点保障。在汛期、雨季、水藻爆发期、重大活动保障期期间，须根据招标人指令无条件增加人力和作业频次，确保河道清洁畅通。

7、岸坡绿化管护要求为绿化带内无垃圾、周边无杂物，及时清除杂草、治虫、清理爬藤作物等；树木夏季、冬季各修剪一次；草坪在4-10月份每20天割草一次，其他时间根据需要清理，对乔木、灌木的修剪要根据其具体高度及形状。

8、具体内容详见清单如下：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 三级河【需要岸坡绿化管护的】 |  |  |
| 1.1 | 500114002001 | 河道管护保洁 1、负责掘港街道区域范围内的三级河道常态化保洁服务（河坡和水面保洁、岸坡绿化管护等），常水位平均宽度约23.2m，河坡宽度单侧约5m 2、管护要求：（1）水面清洁，无水花生、无水浮莲、无大面积浮萍等恶性水生作物，无漂浮垃圾、杂草杂物，保持河道畅通。做到及时打捞病死动物，并进行无害化处理。（2）河坡清洁。河坡无暴露垃圾、漂浮垃圾，无病死动物，无零散秸秆及废弃物，沿河两岸桥头无暴露垃圾。（3）清除水域秸秆、杂草、河坡及水域的枯死树木和芦苇。清除由业主单位临时要求清除的内容。（4）保洁人员在作业过程中，发现河道及两岸存在排污口、污水直排、畜禽养殖污染、违章搭建、岸坡坍塌等异常情况，须立即通过指定方式（如微信工作群）上报至街道水利站或河长办，并做好书面记录。（5）所有河道打捞和收集的所有垃圾、水生植物必须日产日清，及时转运至街道指定的垃圾收集站或中转站，并进行分类处理。严禁在河坡、岸边、桥堍等任何非指定地点随意堆放、焚烧或掩埋，造成二次污染。（6）保证每条河道每周至少进行一次全覆盖巡回保洁。对于流经居民区、厂区、农贸市场等重点区域以及问题易发河段，应增加巡查保洁频次，实行重点保障。 在汛期、雨季、水藻爆发期、重大活动保障期期间，须根据招标人指令无条件增加人力和作业频次，确保河道清洁畅通。岸坡绿化管护要求为绿化带内无垃圾、周边无杂物，及时清除杂草、治虫、清理爬藤作物等；树木夏季、冬季各修剪一次；草坪在4-10月份每20天割草一次，其他时间根据需要清理，对乔木、灌木的修剪要根据其具体高度及形状。 | km*年 | 84.81 |
| 2 |  | 三级河【不需要岸坡绿化管护的】 |  |  |
| 2.1 | 500114002002 | 河道管护保洁 1、负责掘港街道区域范围内的三级河道常态化保洁服务（河坡和水面保洁等），常水位平均宽度约23.6m，河坡宽度单侧约5m 2、管护要求：（1）水面清洁，无水花生、无水浮莲、无大面积浮萍等恶性水生作物，无漂浮垃圾、杂草杂物，保持河道畅通。做到及时打捞病死动物，并进行无害化处理。（2）河坡清洁。河坡无暴露垃圾、漂浮垃圾，无病死动物，无零散秸秆及废弃物，沿河两岸桥头无暴露垃圾。（3）清除水域秸秆、杂草、河坡及水域的枯死树木和芦苇。清除由业主单位临时要求清除的内容。（4）保洁人员在作业过程中，发现河道及两岸存在排污口、污水直排、畜禽养殖污染、违章搭建、岸坡坍塌等异常情况，须立即通过指定方式（如微信工作群）上报至街道水利站或河长办，并做好书面记录。（5）所有河道打捞和收集的所有垃圾、水生植物必须日产日清，及时转运至街道指定的垃圾收集站或中转站，并进行分类处理。严禁在河坡、岸边、桥堍等任何非指定地点随意堆放、焚烧或掩埋，造成二次污染。（6）保证每条河道每周至少进行一次全覆盖巡回保洁。对于流经居民区、厂区、农贸市场等重点区域以及问题易发河段，应增加巡查保洁频次，实行重点保障。在汛期、雨季、水藻 爆发期、重大活动保障期期间，须根据招标人指令无条件增加人力和作业频次，确保河道清洁畅通。 | km*年 | 38.17 |
| 3 |  | 疏浚河 |  |  |
| 3.1 | 500114002003 | 河道管护保洁 1、负责掘港街道区域范围内的三级河道常态化保洁服务（河坡和水面保洁、局部岸坡绿化管护等），常水位平均宽度约35m，河坡宽度单侧约5m 2、管护要求：（1）水面清洁，无水花生、无水浮莲、无大面积浮萍等恶性水生作物，无漂浮垃圾、杂草杂物，保持河道畅通。做到及时打捞病死动物，并进行无害化处理。（2）河坡清洁。河坡无暴露垃圾、漂浮垃圾，无病死动物，无零散秸秆及废弃物，沿河两岸桥头无暴露垃圾。（3）清除水域秸秆、杂草、河坡及水域的枯死树木和芦苇。清除由业主单位临时要求清除的内容。（4）保洁人员在作业过程中，发现河道及两岸存在排污口、污水直排、畜禽养殖污染、违章搭建、岸坡坍塌等异常情况，须立即通过指定方式（如微信工作群）上报至街道水利站或河长办，并做好书面记录。（5）所有河道打捞和收集的所有垃圾、水生植物必须日产日清，及时转运至街道指定的垃圾收集站或中转站，并进行分类处理。严禁在河坡、岸边、桥堍等任何非指定地点随意堆放、焚烧或掩埋，造成二次污染。（6）保证每条河道每周至少进行一次全覆盖巡回保洁。对于流经居民区、厂区、农贸市场等重点区域以及问题易发河段，应增加巡查保洁频次，实行重点保障。 在汛期、雨季、水藻爆发期、重大活动保障期期间，须根据招标人指令无条件增加人力和作业频次，确保河道清洁畅通。岸坡绿化管护要求为绿化带内无垃圾、周边无杂物，及时清除杂草、治虫、清理爬藤作物等；树木夏季、冬季各修剪一次；草坪在4-10月份每20天割草一次，其他时间根据需要清理，对乔木、灌木的修剪要根据其具体高度及形状。 | km*年 | 11.4 |
| 4 |  | 四级河 |  |  |
| 4.1 | 500114002004 | 河道管护保洁 1、负责掘港街道区域范围内的四级河道常态化保洁服务（河坡和水面保洁、岸坡绿化管护等），常水位平均宽度约6.7m，河坡宽度单侧约3m 2、管护要求：（1）水面清洁，无水花生、无水浮莲、无大面积浮萍等恶性水生作物，无漂浮垃圾、杂草杂物，保持河道畅通。做到及时打捞病死动物，并进行无害化处理。（2）河坡清洁。河坡无暴露垃圾、漂浮垃圾，无病死动物，无零散秸秆及废弃物，沿河两岸桥头无暴露垃圾。（3）清除水域秸秆、杂草、河坡及水域的枯死树木和芦苇。清除由业主单位临时要求清除的内容。（4）保洁人员在作业过程中，发现河道及两岸存在排污口、污水直排、畜禽养殖污染、违章搭建、岸坡坍塌等异常情况，须立即通过指定方式（如微信工作群）上报至街道水利站或河长办，并做好书面记录。（5）所有河道打捞和收集的所有垃圾、水生植物必须日产日清，及时转运至街道指定的垃圾收集站或中转站，并进行分类处理。严禁在河坡、岸边、桥堍等任何非指定地点随意堆放、焚烧或掩埋，造成二次污染。（6）保证每条河道每周至少进行一次全覆盖巡回保洁。对于流经居民区、厂区、农贸市场等重点区域以及问题易发河段，应增加巡查保洁频次，实行重点保障。在汛期、雨季、水藻 爆发期、重大活动保障期期间，须根据招标人指令无条件增加人力和作业频次，确保河道清洁畅通。岸坡绿化管护要求为绿化带内无垃圾、周边无杂物，及时清除杂草、治虫、清理爬藤作物等；树木夏季、冬季各修剪一次；草坪在4-10月份每20天割草一次，其他时间根据需要清理，对乔木、灌木的修剪要根据其具体高度及形状。 | km*年 | 99.04 |
| 5 |  | 等外河 |  |  |
| 5.1 | 500114002005 | 河道管护保洁 1、负责掘港街道区域范围内的四级河道常态化保洁服务（河坡和水面保洁、岸坡绿化管护等），常水位平均宽度约6.7m，河坡宽度单侧约3m 2、管护要求：（1）水面清洁，无水花生、无水浮莲、无大面积浮萍等恶性水生作物，无漂浮垃圾、杂草杂物，保持河道畅通。做到及时打捞病死动物，并进行无害化处理。（2）河坡清洁。河坡无暴露垃圾、漂浮垃圾，无病死动物，无零散秸秆及废弃物，沿河两岸桥头无暴露垃圾。（3）清除水域秸秆、杂草、河坡及水域的枯死树木和芦苇。清除由业主单位临时要求清除的内容。（4）保洁人员在作业过程中，发现河道及两岸存在排污口、污水直排、畜禽养殖污染、违章搭建、岸坡坍塌等异常情况，须立即通过指定方式（如微信工作群）上报至街道水利站或河长办，并做好书面记录。（5）所有河道打捞和收集的所有垃圾、水生植物必须日产日清，及时转运至街道指定的垃圾收集站或中转站，并进行分类处理。严禁在河坡、岸边、桥堍等任何非指定地点随意堆放、焚烧或掩埋，造成二次污染。（6）保证每条河道每周至少进行一次全覆盖巡回保洁。对于流经居民区、厂区、农贸市场等重点区域以及问题易发河段，应增加巡查保洁频次，实行重点保障。在汛期、雨季、水藻 爆发期、重大活动保障期期间，须根据招标人指令无条件增加人力和作业频次，确保河道清洁畅通。岸坡绿化管护要求为绿化带内无垃圾、周边无杂物，及时清除杂草、治虫、清理爬藤作物等；树木夏季、冬季各修剪一次；草坪在4-10月份每20天割草一次，其他时间根据需要清理，对乔木、灌木的修剪要根据其具体高度及形状。 | km*年 | 24.6 |

三、考核办法

1.本项目考核采用 “街道月度考核” 与 “村级季度评议” 相结合的方式。

2.月度考核（70分权重） 由街道水利站、河长办、人居办组织，采取不定期明查与暗访方式进行，依据《考核细则》进行评分。

3.季度评议（30分权重） 由河道流经的各责任村（社区）组织实施。每季度末，由街道组织，各村委会根据保洁单位在其辖区河段的日常表现进行评议打分（评议表样式见附件）。

4.综合得分计算： 季度综合得分 = (当季度三个月街道考核得分累计 /3 × 70%) + (季度村级评议平均分 × 30%)

5.结果运用：

（1）发现无证驾驶（如使用机动船只）、作业人员未购买足额意外保险、未配备必要安全装备（救生衣等）作业的，发现一次即发出严重警告，并扣5分；发现两次及以上，招标人有权单方面终止合同。

（2）协议期内一季度综合得分低于70分（不含70分）的，终止合同，保证金不予退回。

四、考核细则（总分100分）

（一）人员与制度（15分）

1. 在街道辖区内设有固定办公场所和物资存放点，配备专职项目管理员1-2名，联系方式畅通，响应及时。不符合扣5分。

2. 作业人员队伍稳定，名单报备及时更新。人员变动频繁或未备案，扣3分。

3. 有健全的安全生产制度、保洁作业流程并上墙。缺少扣2分。

4. 日常巡查：保洁员每日填写《河道保洁巡查表》（记录巡查河段、发现问题、处理结果），每周提交至街道水利站，缺少扣五分。

（二）安全与保障（15分）

1. 所有作业人员必须购买人身意外伤害保险，并提供证明。发现一人未购买，本项目不得分。

2. 作业人员上岗必须配备救生衣、手套等安全防护用品。现场发现一人次未规范佩戴，扣2分。

3. 自备的保洁船只、车辆等工具设备性能良好，符合安全要求。存在安全隐患的，扣5分。

4. 无安全事故。发生一起安全生产事故，本项目不得分，并追究相关责任。

（三）保洁实效（70分）

河面保洁（35分）：

1. 发现河面有连片漂浮垃圾（塑料、泡沫等）或水生植物，每处（5m²以上）扣2分；零星垃圾酌情扣0.5-1分。

2. 发现水葫芦、水花生等恶性水生植物未及时清理，每发现一处（5m²以上）扣3分。

3. 发现动物尸体，未及时清理，每处扣5分。

4. 发现河面有200米水生植物封河现象，扣10分。

河坡保洁（25分）：

1. 河坡有暴露性生活垃圾、建筑垃圾、废弃物，每处扣2分。

2. 河坡有秸秆堆积或焚烧痕迹，每处扣3分。

3. 发现违章搭建苗头未上报，每处扣2分。

4. 岸坡树木未及时修剪，杂草未及时割除，爬藤作物未及时清理，发现一次扣3分。

5.未及时进行绿化病虫害防治，发现一次扣2分。

其他（10分）：

1. 打捞垃圾未及时清运、在岸边随意堆放，每处扣5分。

2. 未按要求完成街道安排的临时性、突击性任务的，每次扣5分。

3. 发现问题（如排污、塌坡）未按规定上报，每次扣3分。

4.每日工程情况上报：各片区保洁单位需在每日 17:00 前，通过街道指定微信工作群提交《每日河道保洁情况上报表》（见附件），明确当日保洁河道名称、清理起始段（如 “双沙河：东至掘童河交汇处 - 西至 XX 桥”）、实际清理长度（精确到 0.1 公里）、打捞垃圾类型及重量（可选填），无保洁作业需填写 “今日无保洁任务” ，一日未上报扣1分。

（四）加分项

1. 保洁成效显著，接受上级检查或媒体采访得到表扬的，每次加3分。

2. 主动采取创新措施提升保洁效率或效果的，经认定可加1-5分。

3. 县河长办季度考核中，掘港街道排名位于前三名，可加5分，位于后三名，扣10分。

五、付款方式：

招标人根据合同每月对中标人进行街道月度考核，结合村级评议，按季度进行结算。季度基本价款计算方法为：年度合同总价款 / 4，结合具体标准进行结算。

具体结算标准：

- 季度分数大于等于90分，该季度价款拿100%；

- 分数大于等于80，小于90，该季度价款拿95%；

- 分数大于等于70，小于80，该季度价款拿90%；

- 低于70分，该季度不予付款。

第五章  评标方法与评标标准

一、评审方法：

采用综合评分法，由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,按照技术指标优劣顺序推荐。

- 政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

三、评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法。评委会将按下列评审因素与评审标准进行评分，总分值为100分。

技术标（70分）

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 制度 | 3分 | 包括：①安全管理总则；②安全管理组织机构和安全管理责任落实；③风险管控与隐患排查、应急预案管理制度。 针对以上每点，每项1分，共计3分，每有一项缺项的扣1分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 |
| 2 | 安全管护保证措施 | 3分 | 包括：①安全实施器材配备、规范用工及安全文明作业保障措施；②劳动保护；③安全事故处理措施。 针对以上每点，每项1分，共计3分，每有一项缺项的扣1分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 |
| 3 | 培训方案 | 3分 | 包括：①培训总则；②培训内容；③培训方式与形式。 针对以上每点，每项1分，共计3分，每有一项缺项的扣1分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 |
| 4 | 质量管理目标及内部规章制度 | 3分 | 包括：①服务质量目标；②内部质量检查考核方案；③服务质量保障承诺。 针对以上每点，每项1分，共计3分，每有一项缺项的扣1分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 |
| 5 | 类似业绩 | 3分 | 投标人在2021年1月1日至今承担过年度河道长效管护项目或环境综合管护项目包含河道管护内容（综合管护项目中需明确河道管护内容），每一例得1分。业绩最高得分不超过3分。时间以签订合同时间为准。 |
| 6 | 人员配置方案 | 5分 | 包括：①项目管理架构；②岗位设置；③职责分工；④管理技术人员的经验；⑤专业水平。 针对以上每点，每项1分，共计5分，每有一项缺项的扣1分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 |
| 7 | 支河拦截点及垃圾中转点设置 | 4分 | 包括：①支河垃圾拦截点设置（水上拦截设施）方案；②垃圾中转点设置方案。 针对以上每点，每项2分，共计4分，每有一项缺项的扣2分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。 |
| 8 | 垃圾处置 | 3分 | 包括：①垃圾处置（对河道打捞的垃圾及清理的河坡垃圾进行合理自行处置）；②应急处置、处置过程污染防控；③台账与全过程管理。 针对以上每点，每项1分，共计3分，每有一项缺项的扣1分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 |

| 9 | 保洁船维护保养方案 | 4分 | 包括：①方案总则；②保养分类及周期、各部位保养内容、保养实施流程；③人员职责；④安全维保操作规程、维保台账与档案管理、停航封存保养（冬季长期停运）。 针对以上每点，每项1分，共计4分，每有一项缺项的扣1分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 应急、突击处置方案 | 5分 | 包括：①台风、暴雨等天气影响处置方案；②重大接待任务，重大节假日或活动等特殊情况应急处置方案；③传达机制；④人员和设备调配；⑤责任分工。 针对以上每点，每项1分，共计5分，每有一项缺项的扣1分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 |
| 11 | 河道保洁船匹配方案 | 5分 | 包括：①河道基础现状摸排（包括河道等级、长度、宽度、深度情况）；②河道障碍情况；③河道的区域位置匹配保洁船的型号和数量；④船舶分工与作业片区匹配情况；⑤人员配备匹配情况。 针对以上每点，每项1分，共计5分，每有一项缺项的扣1分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 |
| 12 | 阐述项目范围内各条河道的保洁重点难点及解决方案 | 8分 | 包括：①前期基础条件梳理；②各河道保洁重点及难点分类梳理；③分类型针对性解决方案；④常态化与全覆盖措施。 针对以上每点，每项2分，共计8分，每有一项缺项的扣2分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。 |
| 13 | 自律承诺方案 | 4分 | 包括：①方案总则；②组织与责任划分、自律承诺、实施流程、监督检查机制；③具有特色的个性化服务承诺；④能够保证足够的人力物力和技术保证按时按质量完成保洁任务，并制定质量管理控制措施。 针对以上每点，每项1分，共计4分，每有一项缺项的扣1分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 |
| 14 | 项目组人员 | 9分 | - 拟派项目负责人具有大专及以上学历（以毕业证书为准）得1分，最高得1分。 2、拟派项目组成员具有安全管理员培训合格证书，有一个得1分，最多得2分。 3、提供船舶驾驶员有效驾驶证件，有1人得1分，最高得6分。 |
| 15 | 企业荣誉 | 5分 | 投标企业获得过县级及以上政府部门颁发荣誉的，有1个得1分，最多得5分； 注：投标企业荣誉类：扫描件须加盖投标单位红色实体公章或电子签章。 |
| 16 | 企业实力 | 3分 | 投标企业具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书，有1个得1分，最多得3分。 (注：体系认证证书在有效期内，认证证书需同时提供全国认证信息公共服务平台查询截图。) |

注：以上评标方法与评标标准中所体现的“内容不完整或有缺陷”是指：非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。

商务标（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的为评定的基准价，其价格分为满分。投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留2位）：报价得分=（评标基准价／评标价）×30。
   各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件2）

2.特定资格要求的证明文件

3.法定代表人身份证明（格式见附件3）、法定代表人的身份证扫描件

4.法人授权书（格式见附件4）、被授权人身份证扫描件

5.投标函（格式见附件5）

6.投标人须熟悉河道管护工作，具有2名有一定业务能力的项目管理员，投标人须提供项目管理员2人由社保部门出具的投标单位为其缴纳的2026年2月份至2026年4月份中至少一个月的养老保险缴费证明材料复印件扫描件以及证明2名项目管理员的业务能力的证明材料。

7.其它需要提交的资格审查证明材料。

三、符合性审查内容

1.技术要求响应及偏离表（格式见附件9）

2.商务要求响应及偏离表（格式见附件10）

3.实质性要求响应及偏离表（格式见附件11），投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求做出响应，否则作无效响应处理。

四、商务技术内容

1.商务技术评分标准中需提供的相关得分佐证材料

2.投标人认为需要提交的其他材料。

五、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件6）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件7）

3.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件8）

附件1

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

单位：元

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： 元 |
| --- | --- |

注:

1.各投标人根据所投项目范围对应填报。

2.投标报价应包括完成本招标项目所产生的一切费用，交通、提交成果费用、专家评审费用、成果审查费用、因特殊情况需要中标人增加保洁时间和频次而发生的费用及保洁船运行、维修保养费用、规费、税金等完成本项目所需的一切费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

3.本项目采购最高限价为：215万元。投标人投标文件中的投标报价不得超过采购最高限价，否则按无效投标处理。

投标人  （加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表授权人(签章)：

日期：     年   月   日

附件2

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的

声明函

我单位参加             （项目名称），               （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年    月    日

附件3

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件4

法人授权书

本授权书声明：              （投标人名称）授权               （被授权人的姓名）为我方就JSZC-************号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：提供被授权人身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件5

投标函

致：如东县人民政府掘港街道办事处

根据贵方的JSZC-***********号招标文件，正式授权下述被授权人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，被授权人_____(姓名)兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：_____年____月____日

附件6

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1、如项目类型为“服务”，请按照此格式填写。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、投标人自行勾选承接企业的企业规模类型。

5、中标人的《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件7

残疾人福利性单位声明函（服务）（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为***********的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、如项目类型为“服务”，请按照此格式填写。

2、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

3、 非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件8

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

备注：

1、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此证明材料，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此证明材料，价格将不做相应扣除。

2、中标人为监狱和戒毒企业的，此证明材料将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人按照本办法规定提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件9

技术要求响应及偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

附件9-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1. 投标人提交的投标文件中与招标文件第四章“采购需求”中的技术要求如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本招标文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应招标文件，由评委会认定。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10

商务要求响应及偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

附件10-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1. 投标人提交的投标文件中与招标文件第四章“采购需求”中的商务要求如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本招标文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应招标文件，由评委会认定。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离、负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … | …… |  |  |

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求做出明确响应，未填写的内容视为完全响应本采购文件实质性要求。本项目不接受负偏离。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下，否则作无效响应处理。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件13

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。