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苏州市政府采购小额工程（施工）项目

竞争性磋商文件







采购编号：JSZC-320500-JJJC-C2026-0018
项目名称：石湖校区学生宿舍配电房建设项目
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一、磋商公告
项目概况
石湖校区学生宿舍配电房建设项目 JSZC-320500-JJJC-C2026-0018采购项目的潜在供应商应在苏采云系统获取磋商文件, 并于2026年7月21日9点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
采购编号：JSZC-320500-JJJC-C2026-0018
项目名称：石湖校区学生宿舍配电房建设项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：人民币叁佰捌拾万元整（￥：3800000.00）
最高限价：人民币贰佰伍拾万贰仟叁佰零陆元贰角伍分（￥：2502306.25）
采购需求：
1、工程概况：石湖校区学生宿舍配电房建设项目，建设单位为苏州卫生职业技术学院，本项目位于苏州卫生职业技术学院石湖校区。主要内容包括新建配电房变配电设施、原有配电间变压器改造、新增室外高压电缆及通道等。
2、承包方式：包工包料。
3、工程质量：按照国家颁发的现行相关专业质量验收规范验收，要求达到合格标准。
合同履行期限：施工总工期为60个日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。
本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: bookmark36]1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: bookmark37][bookmark: _Toc35393630]2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购。所属行业为：建筑业。供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
3、本项目的特定资格要求:
1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
2）输变电工程专业承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，同时具有承装(修、试)类五级及以上电力设施许可证。
3）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。
4）项目经理为机电工程专业注册建造师二级(含)以上建造师注册证书并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）且无在建工程项目。
5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。 
6）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 
三、获取磋商文件
时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
地点：苏采云系统 
方式：线上获取。
售价：0.00元 
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026-7-21 9:30（北京时间）
地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜：
1、本次采购的有关信息同时刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、苏州卫生职业技术学院网站，敬请留意。
2、政府采购管理监督电话：025-83633058。 
3、获取磋商文件方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取磋商文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取磋商文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子磋商文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接 https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: bookmark38]1、采购人信息
名称：苏州卫生职业技术学院 
地址：苏州新区科华路28号  
联系人：孙老师
联系方式：0512-62690315
[bookmark: bookmark39]2、采购代理机构信息
名称：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司	
地址：苏州市姑苏区福运路198号常润大厦12楼 	
联系方式：0512-68434611  	
3、项目联系方式：
联系人：彭海荣、安树生		
电话：0512-68434611  	



二、磋商须知
前附表
	序号
	内 容
	说明与要求

	1
	工程名称
	石湖校区学生宿舍配电房建设项目

	2
	建设地点
	苏州卫生职业技术学院石湖校区

	3
	采购预算
	人民币叁佰捌拾万元整（￥：3800000.00）

	4
	最高限价
	人民币贰佰伍拾万贰仟叁佰零陆元贰角伍分（￥：2502306.25）

	5
	建设规模
	详见工程量清单

	6
	承包方式
	包工包料

	7
	质量标准
	合格

	8
	发包范围
	石湖校区学生宿舍配电房建设项目（详见工程量清单）

	9
	工期要求
	施工总工期为60个日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。

	10
	资金来源
	财政

	11
	现场踏勘
	自行踏勘（磋商供应商由于未踏勘现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担）。

	12
	磋商供应商的资质等级要求
	（1） 申请人资质类别和等级：输变电工程专业承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，同时具有承装(修、试)类五级及以上电力设施许可证。
（2） 企业具备安全生产条件，具有有效的安全生产许可证。
（3）拟选派项目经理资质等级：机电工程专业注册建造师二级(含)以上建造师注册证书并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）且无在建工程项目。

	13
	工程报价方式
	固定综合单价

	14
	磋商保证金
	不需提交，磋商文件中有关保证金的规定均不适用。

	15
	询问、质疑
	报名成功的供应商在获取磋商文件后，对磋商文件有疑问的，
[bookmark: _Hlk155803320][bookmark: _Hlk157941168]（1）询问：供应商在收到磋商文件后，若有问题需要询问，应于下载磋商文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。
（2）质疑：供应商应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。                                  （3）未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。
询问、质疑递交地点：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 
联系地址：苏州市姑苏区福运路198号常润大厦12楼
电话：0512-68434611
联系人：彭海荣、安树生

	16
	响应文件
	本项目采用电子响应文件，供应商按照磋商文件要求制作上传电子响应文件，供应商成交后需提供与电子响应文件一致的纸质响应文件一正二副。

	17
	响应文件
有效期
	60日历天（从提交响应文件截止时间当日起算）

	18
	响应文件提交截止时间
	时间：2026年7月21日9:30（北京时间）
响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。

	18
	磋商时间
	时间：2026年7月21日9:30（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 

	20
	成交服务费
	预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%，预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%。
收费金额：人民币叁万壹仟伍佰贰拾伍元整（￥31525.00）
账户名：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司苏州分公司
帐号：468960602387
开户银行：中国银行股份有限公司苏州城南支行
说明：本项目代理服务费31525元已列入采购预算。响应供应商的磋商响应报价应包含该笔费用。本项目代理服务费由成交供应商在领取成交通知书时一并支付。请各响应供应商在报价时予以考虑。

	21
	履约保证金
	无。

	22
	导致废标因素
	出现下列情形之一的为废标： 
（一）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的； 
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）磋商响应人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。 

	23
	导致无效标因素
	磋商响应文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效响应处理：
（一）磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
（二）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。










	









（一）总  则
1、本工程项目根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，按照现行法律、法规和部门规章，通过竞争性磋商方式，选定承包人。
2、现场条件：
2.1施工现场平整情况：现有原状（现场具体情况各磋商供应商可在投标前到施工现场进行实地踏勘。磋商供应商由于未踏勘现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担）。
2.2场内外道路：已到位。
2.3施工用电: 已到位，装表计量。费用由承包商承担，考虑在报价中，据实际使用量支付给发包方。
3、发包范围: 石湖校区学生宿舍配电房建设项目（详见工程量清单）。
4、工期要求：施工总工期为60个日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。
5、质量要求：合格。
6、质保期：贰年。
7、磋商单位资格要求
7.1供应商应当具备下列一般条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
7.2供应商应当具备下列特殊条件：
（1）本项目专门面向中小微企业采购。
（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（3）输变电工程专业承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，同时具有承装(修、试)类五级及以上电力设施许可证。
（4）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。
（5）项目经理为机电工程专业注册建造师二级(含)以上建造师注册证书并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类）且无在建工程项目。
（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。 
（7）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 
8、磋商费用：
磋商供应商承担其编制及递交磋商响应文件的一切费用，无论结果如何，发包人对上述费用不负任何责任。

（二）磋商文件
9、磋商文件的组成
9.1磋商文件包括下列内容：
9.1.1磋商公告
9.1.2磋商须知
9.1.3评审方法与评分标准
9.1.4合同主要条款及格式
9.1.5磋商响应文件格式
10、磋商文件的澄清
10.1 响应单位在收到本文件后，如有疑问需要澄清，可按网上报名相关流程提出，质疑等相关事宜按照政府采购相关法律法规及磋商文件要求执行。有关该采购活动的澄清、修正及成交信息亦在苏州市政府采购网发布，请定期关注。
10.2磋商文件的澄清、修改等内容与磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。
10.3磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。
11、磋商文件
11.1供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。
11.2磋商文件及其补充文件不是直接从苏州市公共资源交易中心网站获得的，采购单位对磋商文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何负责。

（三）磋商报价说明
12、计价方式：本工程项目采用下列第（1）种计价方式。
（1）工程量清单计价方式
（2）计价表计价方式
13、报价方式：本工程项目采用下列第（2）种报价方式。
（1）固定总价报价。竞争报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。
（2）固定单价报价。磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同专用条款中约定。执行综合单价合同的基本规定：
①承包人投标时已按统一的工程量清单报价，在施工过程中，不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按实调整，施工做法不变，则综合单价不变。
②工程量清单漏项、发包人指令引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人按相关造价文件组价，经发包人确认后作为结算的依据，并按合同外成交下浮率下浮【合同外成交下浮率＝（预算价-中标价）/[预算价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括甲供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）]】，最终结算由审计确定。
③本工程中工程量清单中的项目综合单价根据首次投标报价与中标价形成的下浮率调整后的综合单价执行【工程量清单内成交下浮率＝（首次投标报价-中标价）/[首次投标报价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括甲供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）】，由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，经采购方批准同意后，其工程量增减列入原采购计划。
④本工程在磋商采购文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中，不予调整。在施工过程中，工程变更产生的施工措施费，可以根据相关资料按实调整，并做相应的下浮。
⑤在政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
14、磋商报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。规费费率详见工程量清单。江苏省安全文明施工措施费应放在措施项目清单中（仅计取基本费，奖励费、考评费均不计）。磋商单位不得将不可竞争费用降低标准收取，不可竞争费费率详见工程量清单。
15、计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，响应人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
16、本工程所有提供参考品牌及规格型号的主要材料，磋商单位可以直接选用或采用同档次产品进行报价，施工中如采购单位发现磋商单位采用的品牌低于参考品牌的档次，则采购单位有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，成交单位必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且成交价格不予调整。
17、本工程成交服务费由成交单位支付，请各单位在投标报价中综合考虑。

（四）磋商响应文件
18、磋商响应文件组成（如有分标段时，按不同标段分别编制）：
18.1 报价部分：
（1）开标一览表（以系统格式为准）；
（2）磋商报价书（第一次报价）；已标价工程量清单（格式见第五章）；
18.2 资格审查部分：
（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明复印件；
（3）履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料或承诺。根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第十三条及相关部门规章的规定，企业法人性质的政府采购供应商应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供税务登记证（如有）和依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面申明函；（格式见第五章）
（6）《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的《监狱企业声明函》；（格式见第五章）。
（7）供应商应当具备的特定资格（详见磋商公告）；
（8）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
（9）《关于资格文件的声明函》、《磋商响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表》（格式见第五章）；
18.3 符合性审查部分：
（1）磋商响应函；（格式见第五章）
（2）响应单位法定代表人（负责人）的授权委托书；（如有授权，格式见第五章）；
（3）响应单位情况介绍（格式见第五章）；
（4）投标货物和服务数量、规格、品牌、材质、生产厂商、是否节能、环保等说明表（如有）；（格式见第五章）
（5）预算清单内产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中的产品须提供清单汇总（格式自拟）及对响应产品的认证证书（如有）；
（6）《项目经理无在建工程承诺函》、《技术要求偏离表》、《商务条款偏离表》、《投标（响应）保证承诺书》（格式见第五章）；
（7）其他有关符合性证明的文件。
18.4 综合评审部分：
（1）针对本项目的技术评审；（详见 评审方法及评分标准）	
（2）针对本项目的商务评审；（详见 评审方法及评分标准）
（3）其他可以证明磋商响应人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。
（4）与本次采购相关的其他证明材料。
注：（1）以上18.2（1~9）为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，磋商响应人必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上18.3（1~7）为符合性审查须提供的资料，磋商响应人必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为未实质性响应。
（3）以上18.4（1~4）为综合评审须提供的资料，磋商响应人所提交的资料的完整与否，将直接影响磋商响应人的评分。
（4）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
（6）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
19、报价（编制）要求的说明
19.1根据提供的磋商文件、工程量清单及有关资料单独编制相关项目实施的磋商报价并汇总填入《已标价工程量清单》；
19.2磋商报价明细中标的物顺序和数量均应按本磋商文件提供的采购清单顺序和数量。如发现响应报价中有错算现象，一旦成交，磋商供应商自行承担错算这部分的经济损失。
本项目采用线上二次报价：
登录苏采云系统，评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，点击【确认报价】提交流程至签章环节，供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）
进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
注：本项目的报价均按照各个标段规定的预算金额进行报价。
19.3磋商供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果磋商文件要求分标段响应的，则供应商可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写总价。
19.4 一项内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的报价。
19.5磋商响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
20、节能产品和环境标志产品
20.1采购清单中的产品【  /  】属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，各供应商可提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效。
20.2采购清单中的产品属于环境标志产品政府采购品目清单的优先采购的，则在综合评分相同情况下，提供优先采购产品更多的响应单位优先成交。
20.3响应产品不属于节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单范围内的，响应单位应综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，绿色采购，优先考虑绿色产品。
注：《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准，也可通过“苏州市政府采购网”链接查询。
21、信用记录评审
根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标采购单位将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
（1）查询时间：响应文件递交截止时间后。
（2）查询渠道：通过苏州市公共资源交易中心“交易管理平台”实现,一是:信用苏州涉及政府采购数据无缝对接并嵌入到“交易管理平台”,在评标过程中,在线实时获取并生成各投标供应商的信用情况,对于失信投标供应商将展现‘其处罚行为信息,采购人(代理机构)、评审专家等即可根据获取信息进行评审；二是“交易管理平台”与中国政府采购网相对接,实现自动跳转至“中国政府采购失信行为信息记录”查询页面,采购人(代理机构)、评审专家等进一步审核各投标供应商的信用情况。
（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
（4）信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者根据(苏财购〔2022〕4号)通知要求，对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

（五）磋商评审
22、磋商程序
22.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。
22.2供应商通过苏州市政府采购一体化不见面开标大厅在线参与磋商活动。（具体操作详见《苏州市政府采购交易管理系统之不见面开标-供应商操作手册》）
22.3响应文件开启时，响应文件使用苏州政府采购交易管理平台的 CA 证书解密，如由于苏州政府采购交易管理平台的 CA 故障导致不能解密响应文件，则全部响应文件将不被开启，予以退回。由采购人(采购代理机构)另行通知重新开启时间。
22.4在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。
22.5由磋商小组审查供应商解密的响应文件。
22.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
22.7磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
22.8磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。为了便于磋商小组与各供应商及时沟通，供应商应在不见面开标大厅中保持在线状态直至项目结束。
22.9在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
22.10供应商应在系统规定时间内（此处规定时间的计算以采购系统中的倒计时间为准）就实质性变动内容及时登录不见面开标系统并进行线上答复，重新提交相应的响应材料，供应商的答复应当由其单位加盖电子签章，未加盖电子签章的响应无效。
22.11磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后总报价【合同单价按最后总报价同比例下（上）浮）】，最后总报价作为评审报价。提交最后总报价的供应商不得少于3家（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于2家）。除因磋商文件修改导致供应商成本增加的，最后总报价不得高于第一次报价，否则为无效响应报价。
*供应商应登陆苏州市政府采购一体化不见面开标大厅系统并在规定时间内进行最后报价并加盖电子公章。如未在规定时间内提交最后报价的，响应文件按无效处理。
*进入项目评审流程后，请供应商时刻关注评审界面中是否有序号标识。如有，点击标识进入对应澄清、磋商承诺、二次报价程序并加盖电子公章。建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
22.12经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

22.13磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
22.14如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
23、评标委员会或磋商小组
23.1评标委员会或磋商小组（以下简称评标委员会）由采购人或采购代理机构依法组建。
23.2评标委员会或磋商小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
（1）审查、评价磋商响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；
（2）可以要求磋商响应供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；
（3）对磋商响应文件进行比较和评价；
（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告磋商中发现的违法行为。
23.3评标委员会成员应当履行下列义务：
（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
（2）按照磋商文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
（3）对评标过程和结果，以及磋商响应供应商的商业秘密保密；
（4）参与磋商报告的起草；
（5）配合相关部门的投诉处理工作；
（6）配合采购代理机构答复磋商响应供应商提出的质疑。
24、评审内容的保密
24.1磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。
24.2在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购代理机构和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。
24.3在评审期间，采购代理机构将通过指定联络人与磋商供应商进行联系。
25、对磋商响应文件初审
25.1评标委员会应当对符合资格的磋商响应供应商的磋商响应文件进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作响应。
25.2评标委员会应当按照磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
25.3磋商响应文件属下列情况之一的，将按无效投标处理：
（1）磋商响应人“机器码一致”；
（2）磋商响应文件未按照本须知规定签署和盖章；
（3）未按本须知规定提交资格文件；
（4）与磋商文件有重大偏离；
（5）磋商响应人拒绝修正错误；
（6）磋商响应人的报价是选择性的；
（7）磋商响应人的报价只投了同一标段中部分内容；
（8）其他被评委会认定无效的情况。
25.4在详细评标之前，评委会将首先审查每份磋商响应文件是否实质响应了磋商文件的要求。实质上响应的磋商响应文件应该是与磋商文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与磋商文件不一致〔如货物和服务的质量、数量及交货期明显不能满足磋商文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或磋商响应人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的磋商响应人的竞争地位产生不公正的影响。
25.5磋商文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，磋商响应人在磋商响应文件中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。
25.6对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
25.7采购代理机构对磋商响应文件的判定，只依据磋商响应内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.8采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
26、响应文件的澄清、说明和更正
26.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
26.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。如响应供应商无法在合理时间内出具上述材料视为放弃权利。
27、项目的终止
出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。
28、磋商响应文件的评价和比较
28.1磋商小组按照本磋商文件有关规定，将仅对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评价和比较。
28.2评审办法
（1）本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人授权磋商小组直接确定成交单位。
（2）磋商小组各成员审查每份响应文件是否实质响应了磋商文件的要求，未实质性响应的响应文件将被拒绝，也不进行评审。
（3）磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的响应文件以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。
（4）如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。
29、成交单位的确认
29.1磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对磋商响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按采购代理机构的委托向采购代理机构推荐成交候选单位。
29.2经磋商小组评审并确定成交单位后，采购代理机构将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加磋商供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署。采购代理机构将在收到经磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如磋商供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向采购代理机构提出质疑或质疑未经磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署，采购代理机构有权对该质疑不予答复。
30、合同的签订
30.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人与成交单位原则上应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。
30.2成交单位应按成交通知书中规定，由法定代表人或授权代理人与甲方代表签订合同，否则按放弃成交权处理。
30.3采购人不得向成交单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交单位私下订立背离合同实质性内容的协议。
30.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
30.5签订合同及合同条款应以磋商文件和成交单位的响应文件及其澄清文件为依据，所签订的合同不得对磋商文件和成交单位响应文件作实质性修改。
30.6成交单位无正当理由不得放弃成交。
30.7成交单位拒绝签订采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则重新确定其他磋商响应人作为成交单位并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交单位不得参加对该项目重新开展的采购活动。
30.8采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
31、履约保证金：无。
32、凡涉及磋商文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的为准。
33、未尽事宜	
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

（六）磋商采购内容
江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司受苏州卫生职业技术学院的委托，就其所需石湖校区学生宿舍配电房建设项目以竞争性磋商方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加本次磋商采购。
一、采购概况：
1、采购编号：JSZC-320500-JJJC-C2026-0018
2、项目名称：石湖校区学生宿舍配电房建设项目
3、采购方式：竞争性磋商
4、采购预算：人民币叁佰捌拾万元整（￥：3800000.00）
5、最高限价：人民币贰佰伍拾万贰仟叁佰零陆元贰角伍分（￥：2502306.25）
6、工期要求：施工总工期为60个日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。
7、工程地点：苏州卫生职业技术学院石湖校区。
8、质量要求：合格。
9、质保期：贰年。
二、采购需求
1、工程概况：石湖校区学生宿舍配电房建设项目，建设单位为苏州卫生职业技术学院，本项目位于苏州卫生职业技术学院石湖校区。主要内容包括新建配电房变配电设施、原有配电间变压器改造、新增室外高压电缆及通道等。
2、工程内容：详见工程量清单、图纸。
3、工程量清单编制及计价依据：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T 50856-2024)、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《江苏省市政工程消耗量》(2006)、《江苏省通用安装工程消耗量》(2026)、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）及其他苏州市相关文件规定。
4、施工组织设计要求：
施工组织设计包括但不仅限于总体概述、施工总体进度计划、施工方案应科学合理。劳动力配备合理，工作任务明确，人员组织到位。机械设备投入符合项目要求，有详尽的计划，项目实施进度、时间，关键节点和里程碑设置清晰准确。安全文明施工措施科学、合理、操作性强。问题沟通和解决机制简单有效，对项目风险进行分析，给出应对措施，验收条件明晰可行。
5、验收标准：满足采购需求要求，符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定。
6、技术要求：符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定；符合工程量清单技术标准；质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。
五、综合说明及其它要求：
1、本项目需要二次报价，二次报价为最终报价，磋商响应总报价包括但不限于在承包期内综合工程需要的材料、耗材、通讯、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、供应商必须说明其是否响应磋商文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、磋商说明：
（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为未实质性响应；
（2）最终报价超过采购预算的，不能成交；
（3）不实质性响应磋商文件的不能成交。
4、工程施工期间涉及安全由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由乙方承担。
5、质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。
6、伴随服务：
承包人除应履行按期按量交付合格的工程及设备、材料的义务之外，还应提供下列服务：
（1）设备的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）。
（2）除合同另有约定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。
7、承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责。
8、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。
9、施工人员需服从采购人安全管理。
六、政府采购政策
1、小、微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。
2、残疾人福利性单位：
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
3、监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。
注：
（1）不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。
（2）若中小微企业提供的 “中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
（3）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。 
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 
注：以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

（七）技术要求、图纸
1、现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。
2、工程量清单、图纸（可致电代理机构，邮件发送）。


3、主要设备材料参考品牌表。
	序号
	名称
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	备注

	1
	变电所高压柜断路器
	常熟开关
	厦门华电
	良信
	或同档次品牌

	2
	变电所低压柜断路器
	常熟开关
	无锡罗格朗
	良信
	或同档次品牌

	3
	母线槽
	扬中长海
	镇江江能
	江苏全惠
	或同档次品牌

	4
	电缆
	江苏上上
	远东
	江南
	或同档次品牌

	6
	变压器
	江苏华鹏
	特变电工
	顺特电气
	或同档次品牌

	6
	智能电容
	江苏智峰
	合肥德盛
	中讯博尔
	或同档次品牌


注：预算中所有涉及材料设备的品牌与型号均需得到建设单位的书面确认方可用于实际施工。
第三章 评审方法及评分标准
1、 成交原则
1.本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。
2.磋商小组各成员审查每份响应文件是否实质响应了磋商文件的要求，未实质性响应的响应文件将被拒绝，也不进行评审。
3.磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的响应文件以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。
4.如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。
5.如磋商响应人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。
2、 评分标准
（一）价格分（20分）
1.价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商报价最低（未超采购最高限价）的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。不实质性响应磋商文件要求的磋商报价不进行价格计算，也不得标。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
2.磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20%×100（四舍五入保留小数点后2位）
3.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
4.强化政府采购异常低价审查
4.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:
1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
4.2启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第(1)项至第(4)项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间(30分钟)内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第(3)项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清。
4.3异常低价审查有关要求，均以财库(2026)2号为准。
（2） 技术方案（45分）
1、 总体概述（9分）
供应商针对本项目提出实施进度计划，包括：（1）项目概述、（2）总体安排、（3）施工组织部署
上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分；本项最高得9分。
2、实施进度计划（9分）
供应商针对本项目提出实施进度计划，包括：（1）总体进度计划、（2）工期安排、（3）验收安排
上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分；本项最高得9分。
3、项目实施方案(9分)
供应商针对本项目提出项目实施方案，包括：（1）分项施工方案、（2)关键施工技术、(3)工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案
上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分；本项最高得9分。
4、管理制度比较（9分）
供应商针对本项目提出完整可行的管理制度，包括：（1）内部管理架构、（2）规章制度、（3）考核管理办法
上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分；本项最高得9分。
5、安全文明施工措施(9分)
供应商针对本项目提出安全文明施工措施，包括：（1）安全文明施工措施、（2）安全教育培训、（3）环境保护措施
上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分；本项最高得9分。
（3） 人员配备情况比较（11分）
1、拟投入本项目负责人具有高级及以上工程师职称的得5分；具有中级工程师职称的得3分；具有助理级工程师职称得1分；最高得5分。（提供有效证书扫描件及近期社保证明，未按要求提供的不得分）
2、项目组配备人员中具有中级及以上工程师职称的，每个得2分；具有助理级工程师职称的，每个得1分；最高得6分。（提供有效证书扫描件及近期社保证明，未按要求提供的不得分）
（四）综合实力（24分）
1、体系认证：供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一份得2分；最高得6分。（提供有效证书复印件，并提供国家认证认可监督管理委员会官网的查询截图并提供查询途径并加盖供应商公章，未按要求提供的不得分）
2、类似业绩：供应商提供自2023年1月1日至今(以合同签订时间为准)承担过的类似业绩，每提供一份得3分，最高得12分。（提供合同、竣工验收报告复印件并加盖公章，未按要求提供的不得分）
3、荣誉奖项：供应商承担项目获得过政府部门颁发的荣誉或奖项的，每提供一份得3分，最高得6分。（提供证书复印件或网站链接截图）


第四章  合同主要条款及格式
甲方（发包人）：苏州卫生职业技术学院
联系人：孙老师
电话：0512-62690315
地址：苏州新区科华路28号

乙方（承包人）：
联系人：
电话：
地址：

招标代理机构：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司
地址：苏州市福运路198号常润大厦12楼
联系电话：0512-68434611

[bookmark: EB66dc03e2e6984ce4bffb40d036ba4ebc][bookmark: _Toc351203481]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 石湖校区学生宿舍配电房建设项目 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
[bookmark: EB9657bb41ab23411aa619040dd6a4ea21]（一）工程名称：石湖校区学生宿舍配电房建设项目。
（二）工程地点：苏州卫生职业技术学院石湖校区。
[bookmark: EBd266752d46e44962952c8f356e8aa25c]（三）工程立项批准文号：/。
[bookmark: EB5aefd4574d4f4418b45d25a239b1bc4a]（四）资金来源：财政拨款。
[bookmark: EBf9e99de4086d435689c3fe42c8f7f458]（五）工程内容：具体详见工程量清单。 
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。
[bookmark: EB6d2810b69e6b432faca4869335b3cc6c][bookmark: _Toc351203482]（六）工程承包范围：具体详见工程量清单。
二、合同工期
计划开工日期：             。
计划竣工日期：             。
[bookmark: _Toc351203483]工期总日历天数：  60  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: EB1bc6994484ef481088c781c4ebed3498][bookmark: _Toc351203484]三、质量标准:工程质量符合国家标准。
四、签约合同价与合同价格形式	
[bookmark: EB566e4b56165241a0a9ae02ca5fec97ad]（一）签约合同价为：人民币（大写）         (¥      元)；
其中：
[bookmark: EB454d379adaad4c2892b4af6784acffac][bookmark: EB6002987061f34c52b49e8e5f56c3b126]1.安全文明施工费：人民币（大写）                         (¥     )；
[bookmark: EB4eba9d2a78714c72bc2a9fd77a6138f2][bookmark: EBba7dcf7c60b64910abb713b4557daa74]2.材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）               (¥     )；
[bookmark: EB24e5f1cebdc74890a5b09102bf879c31][bookmark: EB21e743a21fff4d3b81cdd6aa838323e4]3.专业工程暂估价金额：人民币（大写）                     (¥     )；
[bookmark: EBcb0b73cce3ea48bfa273852144e75937][bookmark: EB365d237f00dd44de9b65f851b10a2ca2]4.暂列金额：人民币（大写）                               (¥     )。
[bookmark: EBe62b7cfbc0db4b279452f96420ea0c45][bookmark: _Toc351203485]（二）合同价格形式：固定综合单价合同。
（三）乙方开户银行名称、地址和账号为：
户    名：
开户银行：
地    址：
账    号：
[bookmark: EB222ecb74b16842998e47945e077dc371][bookmark: _Toc351203486]五、项目经理： 承包人项目经理：           。
六、合同文件构成：本协议书与下列文件一起构成合同文件：
1.成交通知书；
2.投标（响应）函及其附录（如果有）；
3.专用合同条款及其附件；
4.通用合同条款；
5.技术标准和要求；
6.发包人确认的工程量或图纸；
7.已标价工程量清单或预算书；
8.其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
[bookmark: _Toc351203487]上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
（一）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
（二）承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应工程维修责任。
（三）由于本项目的特殊性，承包人须根据发包人提出的要求全面配合并协助发包人完成办理防坠设施改造移交手续等工作。
[bookmark: _Toc351203488]（四）发包人和承包人通过招投标（响应）形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203489]八、词语含义：本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: EB2e1e583d477e491c893f053f3101b39f][bookmark: _Toc351203490]九、签订时间：本合同于         签订。
[bookmark: EBfa08094a85034872a8cd0df3c8d6b4b8][bookmark: _Toc351203491]十、签订地点：本合同在          签订。
[bookmark: _Toc351203492]十一、补充协议：合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: EBfc42a6244ef446ddb6ca25afccbb1f8b][bookmark: _Toc351203493]十二、合同生效：本合同自双方盖章后生效。
十三、合同份数：本合同一式 伍 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份，采购代理机构 壹 份。
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	邮政编码：
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	法定代表人：
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	法定代表人：
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	电话：
	[bookmark: EB959dab171e0744fa809b8ce2fcf9a82e]

	传  真：
	[bookmark: EBb8a4ab8681cb4d17b5aef387fb36382f]
	传真：
	[bookmark: EB2b3381e75c3c4937b0bbd13351b0aac2]

	电子信箱：
	[bookmark: EB334b73f60f834568b529944cf4d09432]
	电子信箱：
	[bookmark: EB52bfbbaf220545ad9135c5a433819c5a]

	开户银行：
	[bookmark: EB625a6ebbe4a24d77a311e72433700e9e]
	开户银行：
	[bookmark: EBaf0eb48708ae42bfbe2d5dcee7bce46a]

	账号：
	[bookmark: EB81f91e4a13964ae382c2872e5b722db3]
	账号：
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	日期：
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[bookmark: EBaa9dd5f1443543ac89b51e06487f767b][bookmark: EBbbbf1aac84f34fdfae7350c8f1a1c6d1][bookmark: EB5091f17e99544c15ac8be126ceacd6bb][bookmark: _Toc273437361][bookmark: _Toc273453272][bookmark: _Toc263777211][bookmark: _Toc267475112]

第二部分  通用条款
参照住建部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分。
[bookmark: EB665c8192be104b2e9a7bc0f0812d14b9][bookmark: EBc62599f375524b6b9d1e67c5c1a72c1a][bookmark: EB8254d3ade2074a66ad56bc3cb30ca8ce][bookmark: _Toc273437362][bookmark: _Toc273453273]
第三部分  专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296944495]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：
[bookmark: EBe97488c4d6a049c4abf8963a76c2b14e]成交通知书、招标文件、工程量清单及编制说明、投标（响应））文件及其附件、双方其他书面约定以及与本项目相关的法律法规、技术规范规程、发包人确认的工程量或图纸等均作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
[bookmark: EB021e5a631b99448bab723a565b97b02f]名称：；
[bookmark: EB5e9f7bb007db45b2a28108d5a3208268]资质类别和等级：；
[bookmark: EB1c46152a4bbe4fa29a2fe41f790023ae]联系电话：；
[bookmark: EBd1e4ccf7a9b74594945bc09bfb9ce780]电子信箱：；
[bookmark: EBec43d1bf2db64c0a8a0d641b56ab344a]通信地址：。
1.1.2.2 设计人：
[bookmark: EB9c9da72b8c3442218676d7b651b9d4fe]名称：；
[bookmark: EB87f78e811ff7425b9f965a307b425d4a]资质类别和等级：；
[bookmark: EBb11542c55cef45e3bb0a47569c35aedf]联系电话：；
[bookmark: EB869eb23402fd44f4a1829d59a9e62c4b]电子信箱：；
[bookmark: EBbe9b9003a1bf4e2e91f14bac672da2b2]通信地址：。
1.1.3 工程和设备
[bookmark: EB6185d97b7de74996b0d8442d6a663d50]1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按工程实际所需。
[bookmark: EB3c24b2a13b284014854ef79cbedc1c72]1.1.3.2 永久占地包括：按工程实际所需。
[bookmark: EBaf18151355564f40b3907bdca0296034]1.1.3.3 临时占地包括：按工程实际所需。
1.2法律
适用于合同的其他规范性文件：
[bookmark: EBbbedfb8f87d647948a8128c90b3bf720]《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、现行《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和苏州市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。
1.3 标准和规范
[bookmark: EB1ed4f20226f44beeb54ea8064846c4c7]1.3.1适用于工程的标准规范包括：
现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范。
[bookmark: EBa57d2692f7a942d3868a1177d336259d]1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；
[bookmark: EB66d06614cf184aab8fc178f0ba9e9c87]发包人提供国外标准、规范的份数：/；
[bookmark: EBd809dc64b1cd491ab4f22bdcf0f84762]发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
[bookmark: EB82caf1d11ce2458389af751b45456f8f]1.4 合同文件的优先顺序
[bookmark: EBf653287f70d84761a0876599d0a93a03]（1）本合同协议书；（2）成交通知书；（3）本合同专用条款；（4）投标（响应）书及其附件；（5）本合同通用条款；（6）技术标准和要求；（7）发包人确认的工程量或图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，同一类的文件以最新签署的为准，如涉及技术要求方面则以标准高的为准。
1.5图纸和承包人文件	
1.5.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：/；
发包人向承包人提供图纸的数量：/；
发包人向承包人提供图纸的内容：/。
1.5.2承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：
[bookmark: EB15eb1a6a19024cb399307872ba44ec5f]按监理人及发包人要求；
[bookmark: EBdefa6b8cb2444ccc95db3c84c0704491]承包人提供的文件的期限为：按监理人及发包人要求；
[bookmark: EB427c31a7a9be4cc1aa136909fb9111f7]承包人提供的文件的数量为：按监理人及发包人要求；
[bookmark: EBc727d77007a1430784efef58aa154cb5]承包人提供的文件的形式为：按监理人及发包人要求；
[bookmark: EB3bed9e985ce44e4ea93ce93b4a51cfde]发包人审批承包人文件的期限：按监理人及发包人要求。
1.5.3现场图纸准备
[bookmark: EB31498f765cc445eaa48bc45871106f70]关于现场图纸准备的约定：按工程实际所需。
1.6 联络
[bookmark: EBd6fe04c9151d42d99421375a7b494570]1.6.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
[bookmark: EB5bf7eac3167642a2b6b4de202683a167]1.6.2 发包人接收文件的地点：本工程现场办公室；
[bookmark: EB1190590d54da45f7af41e7c3fcd46ac7]发包人指定的接收人为：。
[bookmark: EB06c4836d78154fc2a238e19a003d039e]承包人接收文件的地点：本工程现场办公室；
[bookmark: EBa4d939a501634a879eb64470fd607f37]承包人指定的接收人为：。
[bookmark: EB60616bb3061046968dae9e65f94ea260]监理人接收文件的地点：本工程现场办公室；
[bookmark: EB6515e7d43cd241a6bdc72083d1502acc]监理人指定的接收人为：。
1.7 交通运输
[bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986]1.7.1 出入现场的权利
[bookmark: EBc6c8fb4a4ff64940b361e9df3ed1d892]关于出入现场的权利的约定：按相关规定要求。
[bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc304295522]1.7.2场内交通
[bookmark: EB0ab497681faf4f7197b97cbb939170fd]关于场外交通和场内交通的边界的约定：按相关规定要求。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：
[bookmark: EBd79a19fdafea4700bcbd5f5372ad5d4b][bookmark: _Toc318581157]按相关规定要求，但相关费用含在合同价中。
1.7.3超大件和超重件的运输
[bookmark: EB9ac66e21ede645c28090d22e6ae07781]运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.8 知识产权
[bookmark: EB5c9820f7ce7f4c9ebab922ebe72577d9]1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：/。
[bookmark: EBeb41ade99cd0485db0e42ee8324e14a5]关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。
[bookmark: EB1838184d38d8461fa91483bbc5fe188e]1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：/。
[bookmark: EBef9aa05225a54c4293ac4673b830a8b6]关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。
[bookmark: EBefa1aee5a81d4075957452672444d392]1.8.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：/。
1.9工程量清单错误的修正
[bookmark: EB32d434428ecf42c9b68358ed15f741cb]出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按合同补充条款。
[bookmark: EB9faeb4f02dac48fdb6837409d674a75a][bookmark: _Toc351203634]允许调整合同价格的工程量偏差范围：按合同补充条款。
[bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296503157]2. 发包人
2.1发包人代表
发包人代表：
[bookmark: EBfca04cfd14ff4ac198d8b4caac5dda8c]姓名：                  ；
[bookmark: EB6ce647ae8d0d4dce95f25ebe2205a5dd]身份证号：              ；
[bookmark: EB9ae914f96083471ead96f9c75ae4bb49]职务：                  ；
[bookmark: EBf25e17d3e13345f2a215c8a7b2328d90]联系电话：              ；
[bookmark: EB02b6d464bd9d4b4aad71399d9795f40d]电子信箱：              ；
[bookmark: EBc658dfe93f0042c081b5bd739d144173]通信地址：              。
发包人对发包人代表的授权范围如下：
[bookmark: EBc64ae44ccca54a47972477cad6b8ba09]经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，监督本工程各参建方的各项行为，控制本工程的实施全过程，对投资、进度、质量、安全有决定权，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
[bookmark: EBb3fba79fdf404c21bd19d26a15eeb74a]关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期之前向承包人移交施工现场。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
[bookmark: EBefa4e923f2f046798ef4016a84208360]在开工前提供施工用水水源和用电电源，场内铺设电路、水路由施工单位自理，施工用电用水费用由施工单位含在合同价中。
2.3资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
[bookmark: EB89f864d0ceea4ea6a8eeacbdbd24c85a]发包人是否提供支付担保：否。
[bookmark: EBdb25f4a08ece449fa137213b47d370c2][bookmark: _Toc351203635]发包人提供支付担保的形式：无。
[bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296891198]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）办理法律规定的应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；承包人还应配合发包人负责办理质量监督委托、安全监督委托及施工许可证等开工手续，并配合发包人负责办理竣工验收备案、工程档案移交、工程项目移交的相关手续以及负责进行工程移交。
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）承包人应严格按照《江苏省建筑施工现场文明施工管理规定》落实安全文明施工，如工程实施期间国家、省、市有新的安全文明施工要求的，承包人应无条件执行。
（4）承包人应根据工程进度计划的要求编制详细的施工组织设计、专项施工方案、见证取样送检方案等，对施工作业和施工方法的完备性和可靠性负责。
（5）承包人提交的竣工资料的内容：
[bookmark: EB302d84060ea9442ca678469eb3d7b27a]竣工验收合格后 30 日内，提供符合苏州市建设工程档案归档规范要求及苏州市城建档案馆要求的竣工资料肆套、竣工图肆套，提供符合竣工结算审计要求的相关资料,并提供符合档案及审计要求的电子档案。
[bookmark: EBc310c4b1f3ec4f9eaaed68e5626d5edc]承包人需要提交的竣工资料套数：4套。
[bookmark: EB3416a6a1cda048019e451376c02aef51]承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。
[bookmark: EB069042397398465c801e1783531c9e03]承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后30日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：
[bookmark: EBb232cb660ddb4ad1a5dbec9459b36830]书面及电子均需要。
[bookmark: EB0a60d1ea9c8d413e9fd0bfebe0661842]（6）承包人应履行的其他义务： 双方协商。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
[bookmark: EB45cc91ef9b3a40b9a50020ed9670285e]姓名：                                 ；
[bookmark: EBecd35d988eab47cf8d1751cd1ee386a6]身份证号：                             ；
[bookmark: EBcc7fda4716474946b11c208d6a1917f7]建造师执业资格等级：                   ；
[bookmark: EB4acf553dbd5a4b33ae750abc480fa4b6]建造师注册证书号：                     ；
[bookmark: EBe14348ab515048099fd474a5276c9635]建造师执业印章号：                     ；
[bookmark: EB0b9fa2f261114eabaa60394a69e19cd2]安全生产考核合格证书号：               ；
[bookmark: EB8c308c893a9b4789aee2340904842403]联系电话：                             ；
[bookmark: EB433b4ec82c6f4fa7b33e976dac4818b3]电子信箱：                             ；
[bookmark: EBe271d1b8d4264ce489b2d75ef325a3e9]通信地址：                             ；
[bookmark: EB72e57e4cc9c145dda245f3afc778727f]承包人对项目经理的授权范围如下：按行业惯例并符合相关规范等要求。
[bookmark: EBc017f769e7b44b908222ddec15ea8ae6]关于项目经理每月在施工现场的时间要求：常驻现场。
[bookmark: EB97ac747ecb3d4ca4b82bf658b02a9e16]承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人自行承担。
[bookmark: EBb87372b9b57f4a7dac066d3dab51801f]项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按相关规定。
[bookmark: EBbb73c91f281942c990a8795234c9d3a9]3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：按相关规定。
[bookmark: EB82feea9305d64a46afd6c351dcb94485]3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按相关规定。
3.3 承包人人员
[bookmark: EBe1cb12ea7bd542a6913cd1608eaf003d]3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：满足相关要求。
[bookmark: EBc3f245630dbb4574a4e5950c4f24ac0b]3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按相关规定。
[bookmark: EB4fcff3cdfe604a2e8045343db2e5c0ee]3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人书面申请报监理工程师及发包人现场代表批准。
[bookmark: EB709e422d779e4ee9828b29dae4513a53]3.3.4承包人擅自更换主要施工管人员的违约责任：按相关规定。
[bookmark: EBbf33419ecece42a997b9d7bd67b419a3]承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按相关规定。
[bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc297216151]3.4 分包
[bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc312677989]3.4.1 分包的一般约定
[bookmark: EB725d21c084a2476cb03c99371bbf09a8]禁止分包的工程包括：按相关规定。
[bookmark: EB6a54c788b28c41e79fdc6e599c73cd7f][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc296891201]主体结构、关键性工作的范围：按施工图及规范要求。
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]3.4.2分包的确定
[bookmark: EB9e37b013db614eb48bebaf188a48f7e3]允许分包的专业工程包括：需书面申请经发包人书面确认。
[bookmark: EBfd77cd3c60be4ee3984ec18c44d58a02]其他关于分包的约定： 按相关规定。
3.4.3 分包合同价款
[bookmark: EB25cb3031e8284d71b3cc6b8b79d32ee3]关于分包合同价款支付的约定： /。
3.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。
3.6履约担保
承包人是否提供履约担保：否。
[bookmark: EBe50c60771a184860aafd7eaaebaa977d][bookmark: _Toc351203636]承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。
[bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc267251413]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
[bookmark: EBaae34a8ef1af44ca86192e6d7ed7859f]关于监理人的监理内容：详见本项目监理合同，并符合相关规范规程等要求。
[bookmark: EB49cc7e07980c47f2abd3012e7b9f3063]关于监理人的监理权限：详见本项目监理合同，并符合相关规范规程等要求。
[bookmark: EB19184df4758443f5babd78eb2169cc96]关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人提供并承担费用(合同价包含此费用)。
4.2 监理人员
总监理工程师：
[bookmark: EBc13b11ed676f4e4f8628e5fb5dc83503]姓名：                ；
[bookmark: EBcd391d7462eb4d1f92ad1d489c38b07e]职务：                ；
[bookmark: EB412c1343ecf144c5b6a0f52dcc35bbd4]监理工程师执业资格证书号：          ；
[bookmark: EB9662b943d40b4046bda873e86b40ac3f]联系电话：             ；
[bookmark: EB18a4e30d98ee484ebfd53dabed20311a]电子信箱：             ；
[bookmark: EB1be1d154e0c94066ad8c11304e38b4c3]通信地址：             ；
[bookmark: EB02b9e2769fd643da9ce23a31ef12e9b9]关于监理人的其他约定：详见本项目监理合同，并符合相关规范规程等要求。
4.3 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418][bookmark: EB653c5c55ff0d47b098ed89a0ba8657cb]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）/；
（2）/；
[bookmark: _Toc351203637]（3）/。
[bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc292559872]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc318581164][bookmark: EBc6c51fd163a842ba916980135c86bcc9]5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。
[bookmark: EBc07fdcfef5504b4290c02f5603d46b3b]关于工程奖项的约定：实际施工质量比投（响应）标质量等级提高或评比相关优质工程，原则上均不计任何奖励及相关费用，降低按有关文件执行，如发包人提出质量评比要求，费用奖罚按相关文件执行。
5.2 隐蔽工程检查
[bookmark: EB26d34219d1dd4e4c9695372b32150636]5.2.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，监理在验收记录上签字后，承包人可进行下道工序施工。验收不合格，承包人在监理限定的时间内整改后重新验收。
[bookmark: EBe94746f0b117458e9d31615584b2a550]监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
[bookmark: EBd28f480bde8c438ba53a9591ae79cc90][bookmark: EB593fd60529e14534aa87668d9d287b07][bookmark: EB9dc934f502f44a26bc66bedcb869296d][bookmark: EB8d5b4d1cb2b649869d0da03982f2fead][bookmark: _Toc351203638]关于延期最长不得超过：48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
[bookmark: EB19c7564e93374ab59e21ef8e9b861cf7]6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按住建部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《苏州市建筑施工安全监督管理办法》的有关条款以及招标文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，监理和发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。环境保护按苏建招﹝2010﹞10号文：关于在建设工程招标文件和施工合同中增加防止扬尘等要求的通知。
[bookmark: EBf06055e375814de8a089e7b7bcf778ea]6.1.2 关于治安保卫的特别约定：按项目所在地相关规定。
[bookmark: EB8808057cee404c32bfe34fc69d42fbd3]关于编制施工场地治安管理计划的约定：按相关规定。
6.1.3 文明施工
[bookmark: EBb29c0187935d4307be35fb7213f45a59]合同当事人对文明施工的要求：按苏州市相关规定及发包人要求执行。
[bookmark: EBfbce02ca84224a47a7b3c92645d7d424][bookmark: _Toc351203639]6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：同进度款支付。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
[bookmark: EBad5c1e7e597d40449c8a71a69ec5e04e]7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：根据工程进度提供相应的进度计划书，单项工程必须分别编制详细施工计划，承包人应确保工程同时完成、同时验收、同时交付，并满足相关规范规程等要求。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
[bookmark: EB94b6e2c309e24a6fbef3d954b079ec6f]承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：正式开工之前一周内，完善细化投（响应）标的施工组织设计，提供实施性的施工组织设计，材料、设备、人员进场计划及当月工程进度计划。工程进度计划要充分考虑邻近工程的进度情况。工程开工后每周五向监理及发包人提供周进度计划和统计报表各两份，每月二十日提供经监理审核的验工月报、下月进度计划两份及工程进度款支付申请。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：
[bookmark: EB02149d4c0ab84aa2b701ff6107cc43b3]发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。
[bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc300934966]7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：
[bookmark: EBe2f41969fa144899a076916bfced4a0f]发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
[bookmark: EB79fd3e7ac25841a1bb24843e75c4a9cf]关于承包人提交工程开工报审表的期限：符合发包人进度要求。
[bookmark: EBdb2c579d9d7b4d27a082911ff4651420]关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：不影响进场施工。
[bookmark: EB30cdb95c361d43a38aadf1f848d7ab70]关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：符合发包人进度要求。
7.3.2开工通知
[bookmark: EBd988f6fbad71415491dbb955d57e9ece]因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
[bookmark: EBce06c504456746f28786ccb2e7cc12c8]7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前提供。
[bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc303539125]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
[bookmark: EBfce280686770454a8bb5d093ec778056]因发包人原因导致工期延误的其他情形：按相关规定。
[bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312677486]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170][bookmark: _Toc312677487][bookmark: EB2a8fec19fe5e4a42ad06713bd058d040]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：如承包人延误总工期，每延期一天按分部分项工程费的0.1‰支付违约金，以延误天数累计，不封顶。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无  。
[bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc300934971]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc297123520][bookmark: EBb376e1e28f8a482483d2333efe81cda6]不利物质条件的其他情形和有关约定：双方协商。
[bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc300934973]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
[bookmark: EB7feeee5332ad42cb87e0676e965860f6]（1）	建设主管部门出具的书面确认函；
（2）	按国家相关规定；
[bookmark: _Toc351203640]7.8 提前竣工的奖励：无。
8. 材料与设备
[bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655]8.1材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: EBad3b787aa6ac437492b773ba08176200]8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按相关规定。
8.2 样品
8.2.1样品的报送与封存
[bookmark: EBd1da01c321de4f4dafa52efa5ac33d8f]需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人负责采购材料设备的，应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24 小时通知工程师清点。承包人采购的原材料、成品、半成品、均需提供必要的有效证件、产品合格证、出厂证明、产品说明书及检测报告，部分材料还需提供环保检测证明及检测报告，由监理工程师及发包人代表验收合格后方可使用。暂定价项目及重要特殊材料和设备由乙方提供样本及报价，经监理、发包人代表确认后封样方能采购和施工。
8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
[bookmark: EBdd5a45ea4ac74e8aa6d9f3b2806600f7][bookmark: _Toc351203641]关于修建临时设施费用承担的约定：承包人提供并承担费用（合同价包含此费用）。
[bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc297216192]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc303539140]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc300934984]9.1.2 试验设备
[bookmark: EBd41e288ae6d14ea09058d092feddc9bc]施工现场需要配置的试验场所：满足施工现场实际需求并符合相关规定。
[bookmark: EB949f4acb63a442af95ac5a184b112753]施工现场需要配备的试验设备：满足施工现场实际需求并符合相关规定。
[bookmark: EBf9ca519718614d26977edd51b9f4c73e]施工现场需要具备的其他试验条件：满足施工现场实际需求并符合相关规定。
9.2 现场工艺试验
[bookmark: EB3f0715ade9d948f7ba1bdc9492af8bf9][bookmark: _Toc351203642]现场工艺试验的有关约定：满足施工现场实际需求并符合相关规定。
[bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251435]10. 变更
[bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc297123541]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：本工程为限额内财政投资项目，在履行合同过程中，应按照苏州市关于变更备案管理的有关规定执行变更程序。由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经财政局批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%，超过部分不予安排财政资金。且须满足：（1）追加金额不得超过原合同金额的10%。（2）原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
[bookmark: EB1e7492091a7f4045afd7c56dc31c4724]关于变更估价的约定: 按合同补充条款。
[bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc292559913]10.3承包人的合理化建议
[bookmark: EB9e233d1a0d454e608f448e025ea3f01a]监理人审查承包人合理化建议的期限：按相关规定。
[bookmark: EB563f73f9be2c494082d0c6bb0496599e]发包人审批承包人合理化建议的期限：按相关规定。
[bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc300934995][bookmark: EB903e4ef9255f4cb7840f4037bff01c08]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
[bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc296503199]10.4暂估价
[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc312677508]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312678035]10.4.1 依法必须招标的暂估价项目：按苏州市有关二次竞价的文件执行。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：由项目监理、造价过程控制及发包人确认。
10.5暂列金额
[bookmark: EB8588e94c8320490c8cd3def62e719eb1][bookmark: EBf74cffddcd724670a8ef1525c416ec4c][bookmark: _Toc351203643]合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包人要求并符合相关规定。
11. 价格调整
[bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc300935000]11.1 市场价格波动引起的调整
[bookmark: EB9a880ab51c364ccd959c17f71a18030b]市场价格波动是否调整合同价格的约定：按合同补充条款。
[bookmark: EB8721bb3ec1614a6785fc6a8523ad1fbd]因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
[bookmark: EB5f7101b84bb94600b96040b102c22a1b]关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
[bookmark: EB5c419ae084cf420e97de077c60013842]关于基准价格的约定：以最高限价所采用月份的材料指导价为基准价格。
[bookmark: EBab7945d772424a1ea8ab790ccf45fddd][bookmark: EBd56ebf8451714049a85687801a5fa697]专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
[bookmark: EB8c290c9fae6a46f797c228b02d971c28][bookmark: EBae9e733957264aebb663dbbaccb6c78e]②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
[bookmark: EBd6ec7dd109e1423e923bb5c9bb5aff2e]③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
[bookmark: EBeb8cc2d4c32e4455a5a43a17ce473011][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc297123552]第3种方式：其他价格调整方式：/。
12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc312678041]12.1 合同价格形式：本工程采用固定综合单价合同，具体条款约定按合同补充条款。
12.1.1单价合同。
[bookmark: EB3d0c8d11cffc483b9ff340c551502acc]综合单价包含的风险范围：按合同补充条款。
[bookmark: EB4dff710257c54def9907d30bd9591181]风险费用的计算方法：按合同补充条款。
[bookmark: EB4f43b929531a487f9a8d6ce069b80ed5]风险范围以外合同价格的调整方法：按合同补充条款。
12.1.2总价合同。
[bookmark: EB905d641e13cc400f9eac9d0b48c11fb8]总价包含的风险范围：/。
[bookmark: EB37a8c5092cf4443b9b6755d50165b3cf]风险费用的计算方法：/。
[bookmark: EB81747ecbe1c849198a995562ab4c1e9a]风险范围以外合同价格的调整方法：/。
[bookmark: EB8a76304cea424d12b07d6dae32ade118]12.1.3其他价格方式：  。
[bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc296891035]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：无预付款。
预付款支付期限：。
预付款扣回的方式：。
12.2.2 预付款担保
[bookmark: EB4bf4a2179173450f8327d37857652029]承包人提交预付款担保的期限：/。
[bookmark: EB5bc2466f96234e85a019f97ad74b87fc]预付款担保的形式为：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
[bookmark: EB9094a5a010c64e199d92380436d66454]工程量计算规则：按现行工程量计算规范。
12.3.2 计量周期
[bookmark: EB700496c22f0d4ef5908c6043217f78f2]关于计量周期的约定：按月计量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
[bookmark: EB6ab3ee679e9d4e90a25927739a1c4b28]（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后5天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人在收到承包人提交的工程量报表后5天内未完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为计量依据，暂据此计算工程进度价款。（4）工程进度款支付各节点比例，按照苏州市财政相关文件执行。
12.3.4 总价合同的计量
[bookmark: EBd510caaeed1e4d03a79b315f198299c4]关于总价合同计量的约定：/。
[bookmark: EB283c235983704be88f4b0e44742fa2fe]12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
[bookmark: EBac1516708cde4cdd8abcd110b47eee20]其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc296346712]12.4.1 付款周期
[bookmark: EBe423e10034c343aa8b49b247d022e44c]12.4.1.1关于付款周期的约定：本合同签订后，待项目竣工验收合格后付至合同价款的60%，审计后付至审计审定金额的95%，质量保修期贰年满后将审定金额的5%无息返还。
12.4.1.2建设工程项目结算审计，按下列规定支付委托审计费用：
（1）单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担；
（2）单项工程核减率在5%—10%（含10%）之间的，其审计费用由学院承担80%，施工单位承担20%；
（3）单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由学院承担。
12.4.2 进度付款申请单的编制
[bookmark: EBc21799450cc4480b9b014c2eb83557f8]关于进度付款申请单编制的约定：按监理要求，并符合相关资料要求。
12.4.3 进度付款申请单的提交
[bookmark: EB2f9d96a87757452a854d68570cea0b38]（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按监理及发包人要求，并符合相关资料要求。
[bookmark: EB8d8d6354649c481da12531f200c83fc4]（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
[bookmark: EB917ce5045de64f8b93ee557ca1aced40]（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4 进度款审核和支付
[bookmark: EB6ceaea7441574a5382b10dc92788c847]（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。
[bookmark: EBde57d9b6698b4b7687e4eb4f9043bf0f]发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到监理审批后7天内完成审批并签发进度款支付证书。
[bookmark: EBc4f6800580774910b00e937a524259d1]（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。
12.4.5 支付分解表的编制
[bookmark: EB12c1fa3292b340599fac97ed4023ca5c]12.5总价合同支付分解表的编制与审批：/。
[bookmark: EB1e93e23165db4c6f835fe0aff3707a7e][bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc292559424]12.6单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按项目实际进度。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
[bookmark: EBc7596037d11342b5aad302e22e3c8534]13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
[bookmark: EB6cb89e9114cc4d49ba39d747022e23a4]关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251476]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868709][bookmark: _Toc280868707]13.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：
[bookmark: EB6a424d370ce843cca1e8939e16ebbf8e]（1）工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。（2）发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。（3）工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收合格的日期。（4）符合国家、省、市、区规定规范要求竣工验收的相关程序。
工程竣工验收结束后，承包人应该做到工完场清，需请专业保洁公司对施工场所进行彻底清洁，保证移交发包人后可直接使用。如果施工便道等没有清理，则发包人有权委托其他单位拆除清理，具体费用从承包人工程款中扣除，若发包人要求保留，则不予扣除承包人费用。
[bookmark: EBf34f5915a8df440baf7013cc6a9c785f]发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：双方协商。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
[bookmark: EB2a304bce0574413093af42b38b2bd1af]承包人向发包人移交工程的期限：合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
[bookmark: EB0fe042f1da52465a996cef58bee58ee2]发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人不承担违约责任和违约金。
[bookmark: EBbfcbde850c8144bea52718793d5a4292]承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：如承包人延误总工期，每延期一天按分部分项工程费的0.1‰支付违约金，以延误天数累计，不封顶。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：如有，执行通用条款。
[bookmark: EB9e31d9c1ae10420881395313f8c65e27]（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
[bookmark: EBa078074b2fed46628a3de404b137b3d0]（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.2投料试车
关于投料试车相关事项的约定：无约定，执行通用条款。
13.4竣工退场
13.4.1 竣工退场
[bookmark: EBdf7f51d1cf8e441b809e068b78b842b4][bookmark: _Toc351203646]承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后且不得影响发包人工作需求。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
[bookmark: EBd6ed8081792d428e9a2e853c19b02892]承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后30日内向发包人和监理人提交竣工结算申请资料。
[bookmark: EBa5f35503aa09497a871aa150816b0673]竣工付款申请单应包括的内容：竣工验收合格后30日内，提供符合苏州市建设工程档案归档规范要求及苏州市城建档案馆要求的竣工资料肆套、竣工图肆套，提供符合竣工结算审计要求的相关资料,并提供符合档案及审计要求的电子档案。
14.2 竣工结算审核
[bookmark: EB4d4560ee07d84d0584dd037b7646a6ff]发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的完整竣工结算申请资料后按相关文件规定完成审批。
[bookmark: EB362eb63cea834d7ea86e5711c9fe439c]发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的30 天内，完成对承包人的竣工部分付款。
[bookmark: EB3b364c85bd1a4edba0a07f0eb61a0b05]关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按相关规定。
14.3最终结清
14.3.1 最终结清申请单
[bookmark: EB4f484f3629544d778b39da90251626c3]承包人提交最终结清申请单的份数：满足发包人要求。
承包人提交最终结算申请单的期限：无约定，执行通用条款。
14.3.2 最终结清证书和支付
[bookmark: EBdec308b64c9247979384a620d007dec6]（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后按苏州市相关程序完成审批并向承包人颁发最终结清证书。
[bookmark: EBfa835200f6b34420a1b7772233bde0f1][bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508]（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后按苏州市相关程序完成支付。
15. 缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：    。
15.2质量保证金
[bookmark: EB715c372bc7484bd88632f32e6ef316a2]关于是否扣留质量保证金的约定：是。
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  2  种方式：
[bookmark: EB507c31462f5b459faa6a664a5bc58b9d]（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；
[bookmark: EB0fa245687d564349babc0982ea9bebd2]（2）结算审定金额的 5% 的工程款；
[bookmark: EBd9769023b2b9425cb370b865cb222d8f]（3）其他方式:/。
15.2.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
[bookmark: EB1053c47a6f0244df907b961aa9cef121]（3）其他扣留方式:/。
[bookmark: EB5c92f915f1834827b8a5fd81b378917c]关于质量保证金的补充约定：发包人在质量保修期贰年满后按苏州市相关程序，将剩余保修金无息返还承包人。
15.3保修
15.3.1 保修责任
[bookmark: EBe86cf425361b4c45b23389bf8c7c1c77]工程保修期为：按国家相关规定。
15.3.2修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：
[bookmark: EBbb347e34c5774f8f81f3de7bdc52beff]1)建筑工程在保修期内出现质量缺陷的，承包人最迟应自接到发包人或发包人委托的现场物业管理服务机构的保修通知之日起两周内到现场核查并按照发包人的要求完成维修（保修通知中对维修时间另有约定，以保修通知为准）。发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人应在24小时内到现场抢修，最迟在一周内完成维修。
2)出现以下任一情形的，承包人同意由发包人自行或直接委托第三方进行维修，由此产生的全部费用（以审计机关的审定数为准）均由承包人承担，发包人可直接从工程尾款中扣除该等费用，同时该部分工程的保修期相应顺延：
a)承包人未能按期到场核查或维修的；
b)承包人自接到保修通知之日起三日仍未给予回复的；
c)连续两次维修仍未能解决问题，修补缺陷的；
d)双方约定的其他情形。
3)因承包人负责的设计、施工或提供的材料不符合合同要求，或由于承包人未能遵守合同约定而造成的工程缺陷，该部分工程的保修期重新计算。
[bookmark: EB7ff3ea5a674a4ed5a00cf6a0bce728f3][bookmark: _Toc280868718][bookmark: EBc18b594f33384d3abea0ad633c9efa9b][bookmark: EB0a55ea721cb3402d83f2c2c38c3b7a19][bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717]4)工程竣工验收合格并交付后的保修期中，必须做好每月的回访，并填写物业公司的回访单，对回访时物业提出的问题不能及时处理，或消极处理的，业主有权在质保金中扣除相关费用，并提供相关依据，一次性扣除。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
[bookmark: EB7e14ea28e48a49948002145bdf1f3057]发包人违约的其他情形：/。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：
[bookmark: EBf46971a580dd417e9773e82ed1892ff3]工期相应顺延。
[bookmark: EBb7107c61da904bda855f7e5884bdc59e]（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商。
[bookmark: EB8ffb9c4696d9474a8f2f24253226420d]（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方协商。
[bookmark: EBd1fefb40289349a092e765be1af60d42]（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按相关规定。
[bookmark: EB5227588444f64bf5995087a947827cd0]（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方协商。
[bookmark: EBa6d72297c6b440dd8bf9ce98cf4b737d]（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方协商。
[bookmark: EBbbcfa5c431244a3db8d288298c1ae8d3]（7）其他：/。
16.1.3 因发包人违约解除合同
[bookmark: EB038c46ab9fd04678b26b20cf1b814934]承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
[bookmark: EBad67e210e2954bc2ac26c9c84d969f6c]承包人违约的其他情形：按通用条款有关规定执行及专用条款相关约定。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
[bookmark: EB083ad08bc2184c2d930ce5c3faf0aff7]（1）按通用条款有关规定执行及专用条款相关约定；（2）如承包人延误总工期，每延期一天按分部分项工程费的0.1‰支付违约金，以延误天数累计，不封顶。（3）由承包人负责对不合格工程进行整改或返工，直至验收合格，并承担一切费用。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
[bookmark: EB762a54ef60ad461ea9855e76d83914e3]按通用条款执行，再由双方协商。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：
[bookmark: EBdc522f579ffb49daa9a34b24170e2c6e][bookmark: _Toc351203649]双方协商。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
[bookmark: EBf502cb0ae42b40209e24a652dad015b8]按保险合同解释。
17.2 因不可抗力解除合同
[bookmark: EBaca70056c7574d7799c6731e9aa6a5ea][bookmark: _Toc351203650]合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后按通用条款说明天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
[bookmark: EB0a48f1338aa6409abac92e03599aaecc]关于工程保险的特别约定：承包人投保内容：按苏州市有关工程保险规定，工程一切险和第三方责任险，由承包人办理，费用由承包人承担。
18.2 其他保险
[bookmark: EB50f90091e30b4196b0ea82e8fd6a89f2]关于其他保险的约定：/。
[bookmark: EB7b29954d28fb497d840cd553a999bd07]承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行办理，并符合苏州市有关规定。
18.3 通知义务
[bookmark: EB27f3da4316ed421c83a9cf205fb6d29f][bookmark: _Toc351203651]关于变更保险合同时的通知义务的约定：按相关规定。
19.其它约定
19.1若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价：若材料（品种、品牌或规格）发生变更，施工工艺不变，仅调整材料差价。如投标综合单价明显低于标底相应综合单价较多（偏差20%及以上），以材料同口径价格按投标综合单价与标底综合单价的比例下浮后计入变更后的综合单价。
19.2若承包方报价表中涉及变更的清单子目的综合单价明显低于标底价（偏差20%及以上），发包方有权按照有利于发包方的原则处理：a)以新增单价替换投标综合单价的，变更后的综合单价=新增单价（尚未按中标下浮率下浮）*投标综合单价/标底综合单价；b)改清单子目取消的，扣除的综合单价=标底单价*（1-中标下浮率）。
19.3因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成分部分项工程量变更超过10%，并且该项原分部分项工程费超过本工程（按单体）分部分项工程费0.1%的，综合单价可调整，原工程量执行原有的综合单价，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可调整，此部分工程量的综合单价按以下原则，经发包人确认后作为结算的依据：a)工程量增加：投标综合单价小于标底综合单价的80%的，执行投标综合单价；投标综合单价在标底综合单价80%（含）至120%（含）之间的，执行投标综合单间并再下浮1%让利；投标综合单价大于标底综合单价的120%的，以标底综合单价X中标下浮率作为结算综合单价。b）工程量减少：投标综合单价小于标底综合单价的80%的，按标底综合单价X中标下浮率作为减少部分综合单价扣除；投标综合单价大于标底综合单价的80%的，按投标综合单价作为减少部分综合单价扣除。
19.4对实施后无法进行复核的变更签证（如拆除、垃圾清运、地基处理等），承包方必须留下可证明相应工作量的影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于发包方权利进行处理。
19.5本工程结算时材料价差调整，原则上应按照《关于我市建设工程竣工结算差价调整的指导意见》（苏住建价[2012]19号）及相关造价解释等文件执行，并增加以下条件：
（1）实际开工的月份价格与招标控制价所采用的月份价格产生的差价在开工时修正，修正后的价格作为施工期间调差价的基数（不作为进度款计量依据）。
19.6本工程系竞争性磋商项目，对于磋商文件的所有内容，是本合同必须遵守之条款，若其他书面文件产生于磋商文件相悖的内容，磋商文件的有关条款将得到优先执行。
19.7根据《建筑工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
本项目的质量保修期为 /年。
其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
19.8 在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经建设单位批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。
19.9承包方应将进场施工的材料当日向监理单位报告，材料需先进行检验合格后才能使用，未经报验或虚假报验及检验不合格的材料，擅自使用的，材料全部退场，并且承包方承担每批次5000元以上的罚款。
19.10对于各分部分项工程，下道工序必须在上道工序隐蔽之前，需向监理提供影像资料，经监理单位验收合格并书面认可施工。否则承包方承担每次5000元的罚款。
19.11承包方工程质量必须达到约定工程质量标准，达不到约定质量标准的，酌情处以1000元~5000元不等的处罚，并须自费返工至约定质量标准；未在发包方规定的整改时限内解决的，给予每次1万元的处罚。经返工工程质量仍达不到约定质量标准的，发包方有权清场，再另行聘请第三方进场施工该部分工程，使其质量达到约定质量等级，第三方施工费用由发包方从承包方的工程款项中扣除，工程款不够扣除的，作为承包方对发包方的债务，由承包方支付给发包方。工程质量不合格返工使工程逾期完成或第三方重新修建使工程逾期，承包包方必须承担逾期完工的违约金，逾期完工违约金和工程质量违约金同时适用。同时还应赔偿由此给发包方造成的一切损失。实际施工质量比投标质量等级提高，不作奖励，如一次交验达不到中标质量要求，则按照工程合同造价的2%进行处罚，在工程款中直接扣除。
19.12除设计原因外，若发生质量事故的，承包方承担所造成的一切责任，并另行支付发包方5万元/次的违约金。无论监理工程师或发包方是否进行并通过了各项检验，均不解除承包方对自己承包的工程的质量所负责任。  
19.13承包方应按规定做好安全防范措施，如因安全措施不到位应承担安全事故负全部责任。同时甲方将按承包方实际施工方案进行措施费审计结算。
19.14承包方在施工过程中，不得无故损坏周边非施工区域的绿化、景观及其它公用配套设施，否则在赔偿损失的同时，并处以5000元/次的罚款。
19.15承包方做好文明施工，材料及施工垃圾堆放有序，不得影响学校日常出行。
19.16承包方主要项目管理人员在施工期间要挂牌上岗，施工人员要统一服装，并在施工进场前落实到位，如有违反则给予1000元/人/次的处罚。
19.17承包方若拖欠民工工资引起民工上访事件，发包方有权扣除承包方工程款用于支付民工工资，并给予5万元/次的处罚。
19.18承包方出现不正当行为给发包方带来负面影响的，承包方首先要消除负面影响，并承担相应责任。则每出现一次上述情况，承包方应向发包方支付人民币1-5万元的违约金。若违约金无法弥补发包的损失的，承包方应赔偿发包方的经济损失，即使这种不正当行为或违约是在合格竣工日之后发现。
19.19本工程实际施工工期比投标工期提前不奖励；如实际施工工期比投标工期延误，因承包方原因引起的工期延误（除发包人原因和不可抗力以外），应扣除报价中的赶工措施费，并每天处以500元的罚款；在此延误期间，遇材料价格上涨，由承包人承担；遇材料价格下跌，由发包人受益。
20. 争议解决
20.1争议评审
[bookmark: EB80aac3a489784fd19904b02cd55c9383]合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
20.2争议评审小组的确定
[bookmark: EB9d9142546c134df786b36cd1d830cbed]争议评审小组成员的确定：/。
[bookmark: EBe3791943dea14cc893bebeb2bf8741fc]选定争议评审员的期限：/。
[bookmark: EBd420002ba8984e3b807e856627731487]争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
[bookmark: EB631083993f6942deb5c4e1638f48e7c9]其他事项的约定：/。
20.3争议评审小组的决定
[bookmark: EBcee3c4dfc0554402b67ffd019423ed2f]合同当事人关于本项的约定：/。
20.4仲裁或诉讼
[bookmark: EB7023c4a11e9b420489d6f3cd6fdd018e]因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
[bookmark: EBe2a7ccb44c9b4acdb84d2b3e471a92a3]（1）向/仲裁委员会申请仲裁；
[bookmark: EB58bee9e5659b4b4b9fd909c1fa44971b]（2）向甲方所在地人民法院起诉。
21.补充条款
21.1本工程首席建造师（仅适用于苏住建规【2014】5号文规定的政府投资的重大(重点)工程项目）：
[bookmark: EB352517f81a52439f9204953d9da132f0]姓    名：；
[bookmark: EB95073301e9a143e494f2d0763e0e2e61]职    称：；
[bookmark: EB404c75f447364348a877bb35491fa53b]身份证号：；
[bookmark: EB5a18da29072743afb0537c465c099d01]建造师执业资格证书号：；
[bookmark: EB3154e1459ec74a0c93e62b9676cea0cc]建造师注册证书号：
[bookmark: EBb39ede64eab347ea9de7a117c858ec61]建造师执业印章号：
[bookmark: EB867bb2558fa74e3dbabe2549a6f7c1ec]安全生产考核合格证书号：
首席建造师受施工单位委托，为项目施工总负责人，对工程项目的施工全工程实施管理。
其职责是：负责组建项目管理部，落实项目施工主体责任，确保按图施工及施工质量、生产
安全；做好施工组织和施工进度管理；配合做好工程各阶段的验收及竣工验收工作等。
其他补充：合同补充条款
注：招标文件中如有内容与以下条款矛盾，均以以下条款为准。
补充条款：
（1）不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按实调整。其综合单价的确定方法按下原则：
A）已标价的招标工程量清单中有适用于新增（或变更）项目的，应采用该项目的综合单价。
B) 已标价的招标工程量清单中没有适用但有类似于新增（或变更）项目的，可在合理范围内参照类似项目的综合单价。
C) 已标价的招标工程量清单中没有适用也没有类似于新增（或变更）项目的，按下述第（6）条组价原则执行。
（2）必须按统一的工程量清单计价，本工程中工程量清单项目的综合单价根据预算单价按成交下浮率下浮之后的综合单价执行。本项目成交下浮率：【成交下浮率＝（最高限价-中标价）/[最高限价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括甲供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）]】，由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，若工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，并且影响分部分项工程费超过0.1%的，综合单价可调整；其增加部分的工程量或者减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为支付进度款的依据。最终价格以审计为准。
（3）合同工程量清单内的材料差价按照“苏住建价（2012）19号”文件中的相关规定进行调整，但材料单价的确定方式不执行“加权平均价”，执行“算术平均价”，并按合同中标下浮率下浮。
（4）合同工程量清单内的人工单价，应按照工程开竣工期间苏州市工程造价处发布的人工指导价文件进行调差，并按合同中标下浮率下浮。 
（5）合同内工程量清单，如因标底工程量清单有误、设计变更、现场变更或签证等引起清单内工程数量的增减，当工程量增减变化幅度超过10%，且其影响分部分项工程费超过0.1%时，则增加部分的工程量与减少后剩余工程量的综合单价按如下三种方式确定：
A、增加部分工程量的综合单价：按标底中的使用的计价规范、定额重新组价，并按中标下浮率下浮。
B、减少后剩余工程量的综合单价：执行原投标（响应）单价。
C、工程量取消归零的综合单价：以投标（响应）单价与标底综合单价下浮中标下浮率后的单价相比，取其中金额较大者倒扣。
上述综合单价组价方式中涉及材料、人工调差者执行上述第（3）、（4）条约定。
（6）合同外新增项目的综合单价按2024清单规范、现行计价定额、费用定额重新组价，并按中标下浮率下浮。材料（设备）单价按工程开竣工期间造价处发布的材料指导价的月度算术平均价确定，并按中标下浮率下浮。如新增材料（设备）不在指导价材料清单内，需市场询价确定，则由监理单位、造价控制单位、发包人询价确认，材料（设备）价格是否按中标下浮率下浮，以发包人意见为准。人工按工程开竣工期间的造价处发布人工指导价的月度算术平均价确定，机械台班按工程开竣工期间的现行定额执行。
（7）若材料变更，施工工艺不变，仅调整材料单价，投标报（响应）价中有相同品种的采用投标（响应）价；没有投标（响应）价的，只调整两种材料同口径市场价的差价。
（8）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化的，措施项目费的调整按如下原则调整：单价措施项目同分部分项工程原则，执行投标（响应）固定单价，工程量按实；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价措施项目中以费用报价的，按投标（响应）时口径折算成费率调整，大型机械设备进退场及安拆按投标（响应）时口径折算成费率调整；原措施项目中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
（9）因工程设计变更、工程变更、现场签证等，造成工程合同价款调整的，承包人均应根据苏州市关于变更备案管理的有关规定，配合发包人做好相应的变更备案工作，及时办理相关手续资料，做好原始数据采集、影像资料留存等工作。未按照以上规定执行审批备案的变更、签证项目，结算时不予计价认可。如无影像资料或提供资料无法反映相应的材料、工作量，结算审核时有权按照有利于发包人的原则进行处理。
（10）水、电与燃油由承包人自行解决提供，这些由政府定价的资源、能源价格调整，由发包人承担或受益。如水、电甲供，现场应建表计量，以现场读表金额从工程款中扣除；如现场无建表计量，则施工水、电按定额含量从工程款中扣除，生活区水电按现场建表计量金额扣除。
（11）因承包人自身原因而导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款及工期延长。
（12）工程竣工验收结束后承包人应该做到工完场清，如果施工便道、塔吊基础等没有清理，则发包人有权委托其他单位拆除清理，具体费用从承包人工程款中扣除，若发包人要求保留，则不予扣除承包人费用。
（13）在工程实施过程中，承包人不得因为设计变更、现场变更签证的价格与发包人有分歧而影响整个工程的施工进度，若因此引起工期延误，则由承包人支付工期违约金，按合同工期违约条款执行。
（14）本合同约定未尽事项，按①本合同执行期间的政策性文件②甲乙双方友好协商，依次处理解决。







[bookmark: _Toc351203652]附件
专用合同条款附件：
附件1：工程质量保修书（如涉及）
附件2：承包人主要施工管理人员表
附件3：工程建设项目廉政责任书
附件4：安全生产协议书
[bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc296503226]附件1：
工程质量保修书
发包人（全称）：苏州卫生职业技术学院
承包人（全称）： 
　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 石湖校区学生宿舍配电房建设项目 （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　在承包方具体负责施工范围内，因承包方施工引起的质量问题，由承包方负责维修 。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
3．装修工程为  2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2  年；
5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2 年；
7．其他项目保修期限约定如下：
本项目免费质量保修期为2年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：  /  。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。


	发包人：(公章)
	承包人:(公章)


	法定代表人或其委托代理人：
(签字)
	法定代表人或其委托代理人：
(签字)

	组织机构代码：
	
	组织机构代码：
	

	地址：
	
	地址：
	

	邮政编码：
	
	邮政编码：
	

	法定代表人：
	
	法定代表人：
	

	委托代理人：
	
	委托代理人：
	

	电  话：
	
	电话：
	

	传  真：
	
	传真：
	

	电子信箱：
	
	电子信箱：
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承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	施工管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	资料管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





	
附件3：工程建设项目廉政责任书格式
工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：石湖校区学生宿舍配电房建设项目     
工程项目地址：石湖校区
建设单位(甲方):苏州卫生职业技术学院
施工单位(乙方): 
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不当利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人合法权益,根据国家有关工程建没的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条甲乙双方的责任
(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:
(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)不准要求、暗示、接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧、嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐活动。
(五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项月工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针。政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定:
(一)不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶，配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请，健身，娱乐等活动。
第四条违约责任
(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的，应予赔偿。
(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规的规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给甲方单位造成经济损失的，应予赔偿。
第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。
第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位(签章):                 乙方单位(签章):
法定代表人:                     法定代表人:
地址:                           地址:
电话:                           电话:
年  月  日                          年   月  日
附件4：安全生产协议书格式
安全生产协议书
发包人(甲方)：苏州卫生职业技术学院
承包人(乙方)：             
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规。为了保证双方生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成以下协议：
第一条工程概况
工程名称：石湖校区学生宿舍配电房建设项目  
工程地点：石湖校区 
工程承包范围：见采购文件
乙方资质及安全生产条件：见响应文件
乙方应对承揽本工程所提供的资质、安全生产资格证书、安全生产条件等有关资料真实性负责。
第二条现场负责人及安全生产管理人员：
乙方指定本工程项目经理为现场负责人；并落实专职安全生产管理人员。
第三条甲方的责任和权利
1.甲方有权要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备查。
2.甲方有协助乙方搞好安全生产、安全管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。
3.甲方委托指派本工程监理人及总监理工程师负责与乙方联系安全生产方面的工作。
4.乙方在施工中发生的人身、财产事故，甲方有权利负责督促乙方按照国家相关的事故处理的法律法规规定进行调查、处理、统计上报等。
5.甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，由此而导致的事故由甲方承担责任。
6.如工地有两个以上承包人在同一作业区工作，可能危及对方生产安全时，甲方委托总承包人负责组织各方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责和应采取的安全措施，对安全工作进行检查和协调。
第四条乙方的责任和权利
1.乙方负责人是安全生产的第一责任人，对本工程的安全生产负全责。
2.乙方应当具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得承包本工程。乙方应严格遵守国家有关法律、法规、国家标准、行业标准和安全技术操作规程等，严格遵守地方政府部门等的相关规定，安全文明施工。
3.乙方单位的主要负责人对与本工程相关联的安全生产工作负有下列职责：
(1)建立、健全安全生产责任制；
(2)建立健全安全生产保证体系及安全组织机构，设立专职安全生产管理人员，建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。
(3)组织制定安全生产规章制度和操作规程；
(4)组织制定并实施安全生产教育和培训计划；
(5)保证安全生产投入的有效实施；
(6)督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
(7)组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；
(8)及时、如实报告生产安全事故。
4.乙方单位的安全生产责任制明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
5.乙方应当具备安全生产条件所必需的资金投入，由乙方单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金不足导致的后果承担责任。
6.乙方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员应按照国家有关规定经过相关培训，取得相应资格，并在现有的资质等级许可的范围内承揽工程，持岗位证上岗。
7.乙方单位的安全管理机构以及安全生产管理人员履行下列(包括但不限于)职责：
(1)组织或者参与拟订本项目安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
(2)组织或者参与本项目安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
(3)督促落实本项目重大危险源的安全管理措施；
(4)组织或者参与本项目应急救援演练；
(5)检查本项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
(6)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
(7)督促落实本项目安全生产整改措施。
8.乙方应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
9.乙方投入现场的全部机械及各类生产工具，必须经检验合格。符合国家的有关标准并遵守操作规程。安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
10.乙方应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
11.乙方必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，支付保险费。
12.根据工程特点在施工组织设计(或施工方案)中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，特种岗位必须持本岗位有效证书上岗。
13.乙方施工现场的安全控制由乙方负责，并且接受监理人、发包人、建设单位对施工现场的安全监督。施工过程中对人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现。
14.乙方应该平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对甲方单位以及监理签发的安全检查整改要求应及时组织整改并按时回复。
15.乙方有权对甲方的安全管理提出合理化建议。
16.乙方必须按照国家规定为员工配备和发放符合国家规范的合格的安全防护用品(如安全帽、安全带、防护胶等)。乙方必须遵守职业病防治相关的法律法规规定，负责职业危害防治工作，针对可能出现的危害因素制定防治措施，为员工配备合格的职业卫生防护用品。
17.乙方在施工过程中一旦发生安全事故(包括由于乙方原因造成甲方人员、第三方人员伤亡事故),应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产安全事故发生后，乙方应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理，作好事故的善后处理工作。且一切损失及责任和一切行政、民事、刑事责任概由乙方承担，不得将经济损失和矛盾转移到甲方。
18.乙方在施工中必须加强安全管理，由于管理不到位造成负面影响，乙方将承担全部责任，并承担由此给甲方造成的名誉及经济损失。
第五条施工安全违约金
1.甲方安全检查时，发现乙方有违反安全协议或者安全管理法律法规等规定的行为，甲方有权按照合约中违约责任条款对乙方进行处罚。
2.若施工过程中发生安全事故，乙方除承担相应的经济赔偿责任及其它法律责任外，并因此给甲方增加额外工作的，甲方有权按照合约中违约责任条款对乙方处罚。
第六条其他
1.本合同签订后，未经双方共同协商同意，任何一方不得私自改动或终止。
2.本合同与工程合同具有同等效力，有效期自工程开工至全部工程竣工后经交工验收合格，以及质量保修期满由发包人发给保修终止证书后失效。
3.合同履行过程中发生争议时，双方应协商解决，如果协商不成，双方可以向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
4.本合同自双方签字盖章后生效。

经办人：                                   经办人：
发包人：苏州卫生职业技术学院(公章)         承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：
 (签字或盖章)                                (签字或盖章)
年  月   日                                年  月   日
第五章  磋商响应文件格式




说明：
对本章所有的格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背
 


















苏州市政府采购小额工程（施工）项目
竞争性磋商响应文件
                                                
 
采购编号：                 
项目名称：             
供应商名称：             
      日   期：                 












开标一览表（以系统格式为准）
[bookmark: TBR]磋商响应人全称（加盖公章）：
[bookmark: XMBH]采购编号：  
[bookmark: FBH]分包号：
	项目名称
	                      投标总报价

	[bookmark: XMMC]
	[bookmark: JEXX]小写：     （元人民币）

	投标报价大写金额
	[bookmark: JEDX]



[bookmark: NF][bookmark: YF][bookmark: RI]                                      日期：    年  月  日
填写说明：
1、开标一览表必须加盖磋商响应人公章（复印件无效）。
2、如有分包，磋商响应人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。











附件1 ：磋商响应函
致：     (采购人或采购代理机构)       
1.根据贵方为                   项目（采购编号:        ）的采购公告，我方签字代表          （全名、职务）   经正式授权并代表供应商          （供应商名称、地址）    提交包含下列响应文件电子文档。
（1）符合性审查证明资料
（2）实质性响应证明资料
（3）非实质性响应证明资料
2.据此函，我方宣布响应承诺如下：
2.1我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。我方承诺将按竞争性磋商文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性磋商文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容，我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。
2.2一旦我方获得成交，我方将按照竞争性磋商文件的要求和我方提交的响应文件（包括响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性磋商文件的要求，并在规定的期限内与采购人签订合同。
2.3我方承诺：递交的所有响应文件（包括响应文件、补充澄清、最后报价等资料）在有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。如有违反，我方将承担法律责任和后果。
2.4我方已经按照磋商文件要求提交磋商保证金。我方如果发生任何竞争性磋商文件中所述不予退还磋商保证金的情况，则我方的磋商保证金将被贵方不予退还，我方对此无异议。
2.5我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
2.6我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次磋商活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。

通信地址：                      
邮编：            传真号：               
联系电话（固定电话和移动电话）：                   
供应商电子信箱：                           
  

响应供应商签章：           
日  期：     年    月    日




附件2：（1）磋商报价书

                          ：
1、根据已收到的                 工程的磋商，遵照现行法律法规的有关规定，我单位经考察现场和研究磋商文件后，愿以人民币（小写：￥         元），人民币：                （大写）元的总价，按磋商文件的要求承包本次发包范围内的全部工程。我们承诺：我们的报价经过仔细测算，绝对不低于我们的成本价。在施工图纸不发生变更的情况下，在合同条款约定的范围内，不向发包人要求增加任何费用。
2、我单位拟派项目经理：       （姓名），资质等级：    级，证号     。
3、我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在      天内竣工。
3、我单位保证本工程质量达到                       。
4、贵单位的磋商文件、竞争入选通知书和本竞争报价文件将构成约束我们双方的合同。



响应供应商签章：           

日  期：     年    月    日












（2） 已报价工程量清单（格式见工程量清单）
附件3
磋商供应商情况表
磋商供应商名称（盖公章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	                万元

	股东权益
	         万元
	销售收入
	    年          万元

	实现利润
	年      万元

	营业面积（含厂房面积）
	        平方米
	其中：
	自有面积        平方米
承租面积        平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	
单位优势及特长

	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


附件4
法人代表授权书
 
致：     (采购人或采购代理机构)       
我方的法人代表（填写“法人代表全名”）授权（填写“授权代表全名”）为我方的授权代表，代表我方参加  （填写“项目名称”）   项目（采购编号：         ）的响应磋商，全权代表我方处理响应磋商过程的一切事宜。授权代表在响应磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。授权期限自______至____。
  授权代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
法人代表：     身份证号：            手机：        
授权代表：     身份证号：           手机：        
 
授权方
供应商：（全称并加盖单位公章）
法人代表签字或盖章：                   
 
接受授权方
授权代表：                   
签署日期：    年   月   日
附：法人及授权代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实、有效、清晰
 



附件5
具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料
 
声明函
致：     (采购人或采购代理机构)       
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
 
★注意：
1.磋商文件“供应商的资格”中资格条件如果没有特别规定，则由供应商在响应文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商签章。
2.如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。

 
响应供应商签章：         
日     期：    年   月   日
 
 
 
 

 
附件6 
参加采购活动前三年内在经营活动中
没有重大违法记录书面声明
 
致：     (采购人或采购代理机构)       
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。
 
★注意：
1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。
2、请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。


响应供应商签章：         
日     期：    年   月   日


















附件7
关于资格文件的声明函

                       ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为           号的磋商活动进行商务磋商。本公司所提交的商务、技术及报价文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
 

响应供应商签章：         
日     期：    年   月   日



















附件8
中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、   （标的名称）  ，属于   （磋商文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为  （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为         万元，资产总额为          万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业    ；
2、   （标的名称）  ，属于   （磋商文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为  （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为         万元，资产总额为          万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业    ；
    ......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业盖章：         
日  期：    年   月   日



注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件9
残疾人福利性单位声明函
______________________：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
   

响应供应商签章：         
日     期：    年   月   日






















附件10
监狱企业声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接磋商响应人提供本企业（单位）的货物。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的货物。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


响应供应商签章：         
日     期：    年   月   日








附件11
响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表
	与响应单位存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

响应供应商签章:    	                     
法定代表人或委托代理人（签字或签章）：	                   	














附件12

响应货物和服务数量、品牌、规格、生产厂商、技术参数、是否节能、环保等说明表

	序号
	标的物名称
	品牌、规格、型号、原产地、生产厂商
	主要技术参数
	单位
	数量
	是否
节能/环保产品/协议供货

	1
	 
	 
	
	 
	 
	

	2
	 
	 
	
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	
	 
	 
	 



响应供应商签章：         
日     期：    年   月   日













附件13
施工组织机构人员名单

	序号
	姓名
	拟在本项目中担任的职务
	职称/资格证书号（岗位证号）
	身份证号码
	主要资历和项目管理经历
	联系方式

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



响应供应商签章：         
日     期：    年   月   日
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附件14               
无在建工程承诺
致：     (采购人或采购代理机构)      
本公司郑重承诺，本工程拟委派的项目经理    （姓名）    （项目经理证号：                ，身份证号：              ）目前无在建工程。本公司特此承诺。
本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


响应供应商签章：         
日     期：    年   月   日


附件15
技术要求偏离表

	序号
	采购内容
	采购要求
	响应要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：1、供应商应对照磋商文件技术要求等，所响应的物与磋商文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。
2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为供应商对所响应的物关于技术要求等详细描述和说明的替代

响应供应商签章：         
日     期：    年   月   日



附件16 
商务条款偏离表
 
	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、供应商的磋商响应文件（除技术要求部分）与磋商文件规定的有偏离的，应在此表中说明。
2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为供应商对所响应的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

响应供应商签章：         
日     期：    年   月   日


附件17
投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加      （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本磋商文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3.中标（成交）后不按本磋商文件规定向采购人提交履约保证金；
4.中标（成交）后不按本磋商文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
投标（响应）人：         （盖公章）
地址：              
电话：             传真：        
电子邮件：         邮编：      
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：        
日期：          








附件18

企业类似业绩一览表
 
	序号
	合同名称
	合同金额
	工程类型
	合同签订日期
	备注

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 


 
本表后附磋商文件中评审方法及评分标准中要求提供的其他证明材料。
 
响应供应商签章：         
日     期：    年   月   日
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石湖校区学生宿舍 配电房建设-招标清单.xlsx


表B.1.1 招标工程量清单封面【石湖校区学生宿舍配电1.1

				表B.1.1   招标工程量清单封面

				石湖校区学生宿舍配电房建设				工程



				招标工程量清单





				招  标  人：				（盖章）



						2026年06月16日





表C.1.1 招标工程量清单扉页【石湖校区学生宿舍配电1.2



				表C.1.1    招标工程量清单扉页

				工程名称：		石湖校区学生宿舍配电房建设

				标段名称：

				

招 标 工 程 量 清 单



				编   制  人：				(造价专业人员签字及盖章)

				审   核  人：				(签字及盖章)

				编 制 单 位：				(盖章)

				法定代表人
或其授权人：				(签字或盖章)

				招   标  人：				(盖章)

				法定代表人
或其授权人：				(签字或盖章)

				编 制 时 间：		2026年06月16日





表E.1.1-1 工程项目汇总表【石湖校区学生宿舍配电1.3



		表E.1.1-1   工程项目汇总表

		工程名称：石湖校区学生宿舍配电房建设				标段：				第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)		其中:(元)

								专业工程暂估价		安全生产

		1		石湖校区学生宿舍配电房建设		150000.00		























































		合  计				150000.00		



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.1.1-2 单项工程汇总表【石湖校区学生宿舍配电2.1



		表E.1.1-2   单项工程汇总表

		单项工程名称：石湖校区学生宿舍配电房建设				标段：				第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)		其中:(元)

								专业工程暂估价		安全生产

		1		安装工程		150000.00		

		2		电缆通道				

		3		拆除及恢复				



















































		合  计				150000.00		



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.1.1-3 单位工程汇总表【安装工程】3.1



		表E.1.1-3   单位工程汇总表

		单位工程名称：安装工程		标段：		第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)

		1		分部分项工程		

		1.1		新建变电所		

		1.2		原有变电所设备改造		

		2		措施项目		

		2.1		    其中：安全生产		

		3		其他项目		

		3.1		    其中：暂列金额		150000.00

		3.2		    其中：专业工程暂估价		

		3.3		    其中：计日工		

		3.4		    其中：总承包服务费		

		3.5		    其中：合同中约定的其他项目		

		4		增值税		



























		合  计				150000.00



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】3.2



		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第1页 共12页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

						新建变电所						

		1		030401002001		干式变压器		1、名称：干式变压器1TD、2TD
2、型号：SCB14-800/10
3、容量(kV·A)：SCB14-800/10,10±2x2.5%/0.4KV,D,yn11,Uk=6%
4、含软连接及变压器至低压柜侧连接铜排、温控仪
5、满足供电验收要求及招标技术要求		台		2



		2		030402009001		高压开关柜		1、名称：进线柜AH1
2、规格：500*840*1600mm
3、满足供电验收要求及招标技术要求		台		1

		3		030402009002		高压开关柜		1、名称：出线柜AH2
2、规格：375*840*1600mm
3、满足供电验收要求及招标技术要求		台		1

		4		030402009003		高压开关柜		1、名称：进线柜AH3
2、规格：500*840*1600mm
3、满足供电验收要求及招标技术要求		台		1

		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第2页 共12页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		5		030402009004		高压开关柜		1、名称：出线柜AH4
2、规格：375*840*1600mm
3、满足供电验收要求及招标技术要求		台		1

		6		030402010001		低压开关柜		1、名称：进线柜AA1
2、规格：800*1000*2200
3、型号：MNS
4、满足供电验收要求及招标技术要求		台		1

		7		030402010002		低压开关柜		1、名称：电容补偿柜AA2
2、规格：1000*1000*2200
3、型号：MNS
4、满足供电验收要求及招标技术要求		台		1

		8		030402010003		低压开关柜		1、名称：馈线柜AA3
2、规格：600*1000*2200
3、型号：MNS
4、满足供电验收要求及招标技术要求		台		1

		9		030402010004		低压开关柜		1、名称：馈线柜AA4
2、规格：600*1000*2200
3、型号：MNS
4、满足供电验收要求及招标技术要求		台		1

		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第3页 共12页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		10		030402010005		低压开关柜		1、名称：馈线柜AA5
2、规格：600*1000*2200
3、型号：MNS
4、满足供电验收要求及招标技术要求		台		1

		11		030402010006		低压开关柜		1、名称：馈线柜AA6
2、规格：600*1000*2200
3、型号：MNS
4、满足供电验收要求及招标技术要求		台		1

		12		030402010007		低压开关柜		1、名称：馈线柜AA7
2、规格：600*1000*2200
3、型号：MNS
4、满足供电验收要求及招标技术要求		台		1

		13		030402010008		低压开关柜		1、名称：母联柜AA8
2、规格：800*1000*2200
3、型号：MNS
4、满足供电验收要求及招标技术要求		台		1











		本页小计





		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第4页 共12页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		14		030402010009		低压开关柜		1、名称：馈线柜AA9
2、规格：600*1000*2200
3、型号：MNS
4、满足供电验收要求及招标技术要求		台		1

		15		030402010010		低压开关柜		1、名称：馈线柜AA10
2、规格：600*1000*2200
3、型号：MNS
4、满足供电验收要求及招标技术要求		台		1

		16		030402010011		低压开关柜		1、名称：馈线柜AA11
2、规格：600*1000*2200
3、型号：MNS
4、满足供电验收要求及招标技术要求		台		1

		17		030402010012		低压开关柜		1、名称：馈线柜AA12
2、规格：600*1000*2200
3、型号：MNS
4、满足供电验收要求及招标技术要求		台		1











		本页小计





		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第5页 共12页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		18		030402010013		低压开关柜		1、名称：馈线柜AA13
2、规格：600*1000*2200
3、型号：MNS
4、满足供电验收要求及招标技术要求		台		1

		19		030402010014		低压开关柜		1、名称：电容补偿柜AA14
2、规格：1000*1000*2200
3、型号：MNS
4、满足供电验收要求及招标技术要求		台		1

		20		030402010015		低压开关柜		1、名称：进线柜AA15
2、规格：800*1000*2200
3、型号：MNS
4、满足供电验收要求及招标技术要求		台		1

		21		030404003001		模拟屏		1、名称：模拟图版
2、满足供电验收要求及招标技术要求		块		1

		22		030403007001		始端箱、分线箱		1、名称：始端箱（含辅材）
2、规格：1600A		台		2

		23		030403006001		低压封闭式插接母线槽		1、名称：低压密集型母线槽（含支架）
2、规格：In=1600A（三相五线）		m		10

		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第6页 共12页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		24		031301005001		基础槽钢		1、名称：基础槽钢
2、规格：10#		m		140

		25		030409001001		电力电缆		1、名称：高压电缆
2、规格：ZCYJV22-8.7/15KV-3x95mm2		m		12

		26		030409003001		电力电缆头		1、名称：电力电缆头
2、规格：ZCYJV22-8.7/15KV-3x95mm2		个		4

		27		030409001002		电力电缆		1.名称：电缆
2.规格：ZCYJV-3*4mm2		m		200

		28		030412004001		配线		1.名称：电缆
2.规格：ZRVV-4*4mm2		m		200

		29		030409002001		控制电缆		1、名称：控制电缆
2、规格：KVVP22-2x2.5 mm2		m		400

		30		030409002002		控制电缆		1、名称：控制电缆
2、规格：KVVP22-4x2.5 mm2		m		250

		31		030409002003		控制电缆		1、名称：控制电缆
2、规格：KVVP22-4x4 mm2		m		250

		32		030403002001		矩形母线、引下线		1、名称：母排（设备自带，仅计安装费）
2、规格：TMY-100x10		m		60

		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第7页 共12页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		33		030403002002		矩形母线、引下线		1、名称：母排（设备自带，仅计安装费）
2、规格：TMY-80x8		m		15

		34		03B001		防火堵洞		1、名称：防火堵洞、盘柜下
2、材质：防火泥
3、满足供电验收要求及招标技术要求		项		1

		35		03B002		安全器具		清单特征：
1、名称:安全用具
2、高低压绝缘地毯，绝缘手套、绝缘靴、验电器、接地线、灭火器、警告牌、防小动物挡板等
3、满足供电公司验收标准配备		项		1



		36		030416005001		电力变压器系统		1、容量(KV·A)：电力变压器系统调试  800KVA		系统		2

		37		030416006001		输配电装置系统		1、电压等级（kV）：输配电装置系统调试  10KV		系统		2

		38		030416006002		输配电装置系统		1、电压等级（kV）：输配电装置系统调试  1KV		系统		2

		39		030416013001		无功补偿装置系统		1、电压等级（kV）：电容补偿装置系统调试  1KV		组		2

		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第8页 共12页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		40		030416007001		母线系统		1、电压等级（kV）：母线调试  10KV		段		2

		41		030416007002		母线系统		1、电压等级（kV）：母线调试  1KV		段		2

		42		030412004002		配线		1.名称：接地线
2.规格：BV-240		m		8

		43		030412004003		配线		1.名称：接地线
2.规格：BV-120		m		32

		44		030412004004		配线		1.名称：接地线
2.规格：BV-70		m		8

		45		030404014001		压铜端子		1.名称：压铜端子
2.规格：240mm2		个		8

		46		030404014002		压铜端子		1.名称：压铜端子
2.规格：120mm2		个		32

		47		030404014003		压铜端子		1.名称：压铜端子
2.规格：70mm2		个		8

		48		030416027001		接地装置		1、名称：接地装置调试
2、类别：中性点接地		系统		2

						原有变电所设备改造						

		49		030402009005		高压开关柜		1、名称：原有环网柜拆除AH1\AH2
2、设备移交甲方，运至指定地点		台		2









		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第9页 共12页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		50		030401002002		干式变压器		1、名称：原有变压器拆除
2、型号：1600KVA/1250KVA
3、2、设备移交甲方，运至指定地点		台		4

		51		030401002003		干式变压器		1、名称：变压器利旧安装
2、型号：1250KVA		台		2

		52		030401002004		干式变压器		1、名称：新增干式变压器
2、型号：SCB14-800/10
3、容量(kV·A)：SCB14-800/10,10±2x2.5%/0.4KV,D,yn11,Uk=6%
4、含软连接及变压器至低压柜侧连接铜排、温控仪
5、满足供电验收要求及招标技术要求		台		2



		53		030402009006		高压开关柜		1、名称：出线柜301
2、规格：375*840*1600mm
3、满足供电验收要求及招标技术要求		台		1







		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第10页 共12页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		54		030402009007		高压开关柜		1、名称：出线柜401
2、规格：375*840*1600mm
3、满足供电验收要求及招标技术要求		台		1

		55		030403002003		矩形母线、引下线		1.名称：连接铜排
2.规格：10*100		m		80

		56		030403007002		始端箱、分线箱		1、名称：始端箱（含辅材）		台		1

		57		030404003002		模拟屏		1、名称：模拟图版 1.2*2.4m
2、满足供电验收要求及招标技术要求		块		5

		58		030409001003		电力电缆		1、名称：高压电缆
2、规格：ZCYJV22-8.7/15KV-3x95mm2		m		700

		59		030409003002		电力电缆头		1、名称：电力电缆头
2、规格：ZCYJV22-8.7/15KV-3x95mm2		个		4

		60		030416005002		电力变压器系统		1、容量(KV·A)：电力变压器系统调试  800KVA		系统		2

		61		030416005003		电力变压器系统		1、容量(KV·A)：电力变压器系统调试  1250KVA		系统		2





		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第11页 共12页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		62		030416006003		输配电装置系统		1、电压等级（kV）：输配电装置系统调试  10KV		系统		2

		63		030416028001		电缆试验		1、电压等级（kV）：电缆试验  10KV		根、次		2

		64		030410002001		接地母线		1.名称：接地干线
2.规格：热锌扁钢 -50*6		m		20

		65		030412004005		配线		1.名称：接地线
2.规格：BV-240		m		32

		66		030412004006		配线		1.名称：接地线
2.规格：BV-120		m		38

		67		030412004007		配线		1.名称：接地线
2.规格：BV-70		m		32

		68		030404014004		压铜端子		1.名称：压铜端子
2.规格：240mm2		个		8

		69		030404014005		压铜端子		1.名称：压铜端子
2.规格：120mm2		个		10

		70		030404014006		压铜端子		1.名称：压铜端子
2.规格：70mm2		个		8

		71		030416027002		接地装置		1、名称：接地装置调试
2、类别：中性点接地		系统		4

		72		03B003		防火堵洞		1、名称：防火堵洞、盘柜下
2、材质：防火泥
3、满足供电验收要求及招标技术要求		项		1

		73		03B004		变压器基础改造		1、名称：4台变压器基础改造		项		1

		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第12页 共12页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		74		030412003001		桥架		1.名称：不锈钢桥架（含支架）
2.规格：600*200		m		20

		75		03B005		拆除及利旧变压器等设备二次搬运		拆除及利旧变压器等设备搬运		项		1











































		本页小计

		合   计









表E.3.1 措施项目清单计价表【安装工程】3.3



		表E.3.1   措施项目清单计价表

		工程名称：安装工程						标段：		第1页 共1页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容		价格(元)		备注

		1		031401009001		安全生产

		2		031401010001		文明施工

		3		031401011001		环境保护

		4		031401012001		临时设施

		5		031401021001		冬雨季施工增加

		6		031401020001		夜间施工增加

		7		031401017001		特殊地区施工

		8		031401013001		二次搬运

		9		031401015001		已完工程及设备保护

		10		031401014001		既有建（构）筑物、设施保护

		11		031401023001		按质论价

		12		031401024001		建筑工人实名制

		13		031401025001		特殊施工降效

		14		031401026001		协管

		15		031401002001		大型机械设备进出场及安拆费

		16		031401022001		其他措施		1.桥架安装用升降机

















		本页小计										-

		合  计										-



		注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





表E.4.1 其他项目清单计价表【安装工程】3.4



		表E.4.1   其他项目清单计价表

		工程名称：安装工程						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		暂估(暂定)
金额(元)		结算(确定)
金额(元)		调整金额±
(元)		备注

		1		暂列金额		150000.00						详见本标准表E.4.2

		2		专业工程暂估价								详见本标准表E.4.3

		3		计日工								详见本标准表E.4.4

		4		总承包服务费								详见本标准表E.4.5

		5		合同中约定的其他项目		









































		合  计				150000.00						-









表E.4.2 暂列金额明细表【安装工程】3.5



		表E.4.2   暂列金额明细表

		工程名称：安装工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率(%)		暂定金额(元)		确定金额(元)		调整金额±(元)		备注

		1		合同价格调整暂列金额						

		2		未确定工程暂列金额						

		3		未确定服务暂列金额						

		4		未确定其他暂列金额						150000.00









































		本页小计				-		-		150000.00						-

		合    计				-		-		150000.00						-



		注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。





表E.4.3 专业工程暂估价明细表【安装工程】3.6



		表E.4.3   专业工程暂估价明细表

		工程名称：安装工程										标段：						第1页 共1页

		序号		专业工程名称		暂估金额(元)						确认金额(元)						调整金额±
(元)		备注

						不含税价格		增值税		含税价格		不含税价格		增值税		含税价格



						A₁		B₁		C₁		A₂		B₂		C₂		D=C₂-C₁



















































		本页小计																		-

		合    计																		-



		注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。





表E.4.4 计日工表【安装工程】3.7



		表E.4.4   计日工表

		工程名称：安装工程								标段：				第1页 共1页

		编号		计日工名称		单位		暂定数量		实际数量		综合单价
（元）		合价（元）				调整金额±
(元)

														暂定		实际

														A₁		A₂		B=A₂-A₁

		一		人工				

		人工小计

		二		材料				

		材料小计

		三		施工机具				

		施工机具小计





































		总计



		注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
       2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。





表E.5.1 增值税计价表【安装工程】3.8



		表E.5.1   增值税计价表

		工程名称：安装工程						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础说明		计算基础		税率(%)		金额（元）

		1		增值税		分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费				9















































		合计









表E.1.1-3 单位工程汇总表【电缆通道】4.1



		表E.1.1-3   单位工程汇总表

		单位工程名称：电缆通道		标段：		第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)

		1		分部分项工程		

		1.1		电缆通道		

		1.2		原配电间电缆沟改造		

		1.3		新建配电间		

		2		措施项目		

		2.1		    其中：安全生产		

		3		其他项目		

		3.1		    其中：暂列金额		

		3.2		    其中：专业工程暂估价		

		3.3		    其中：计日工		

		3.4		    其中：总承包服务费		

		3.5		    其中：合同中约定的其他项目		

		4		增值税		

























		合  计				



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【电缆通道】4.2



		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：电缆通道								标段：						第1页 共7页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

						电缆通道						

		1		010102002001		挖沟槽土方		1.土类别：综合考虑
2.开挖深度：综合考虑
3、部位：绿化带中电缆通道处
4、开挖方式：人机配合
5、工程量按设计图纸计算（含工作面）		m3		553.63



		2		010102007001		回填方		1.填方部位：绿化带中开挖电缆通道处
2.材料品种：利用挖土
3.密实度：满足设计及相关规范要求		m3		401.53

		3		010103002001		余方弃置		1.土石类别：多余土方
2、运距：暂按35KM考虑(结算时35公里以内按实结算，超过35公里包干)		m3		146.1

		4		01B001		建筑土方消纳费		、建筑垃圾类别：多余土方消纳费
2、满足相关部门要求
3、工程量按设计图纸暂计，结算时以实际为准		m3		146.1





		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：电缆通道								标段：						第2页 共7页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		5		010502027001		六通道CPVC管电缆通道		1、4*φ200+2*150电缆通道，CPVC管，3米放置一组管枕
2、100mm厚碎石垫层
3、100mm厚C20混凝土垫层（含模板）
4、C25混凝土包封，CPVC管之间空隙处用混凝土填实，内配钢筋（含模板）
5、其他详见设计图纸
6、工程量按设计图纸暂计，结算按实际工程量计		m		160



		6		010502028001		电缆井		1、直通手井
2、100mm厚碎石垫层
3、100mm厚C20混凝土垫层（含模板）
4、C30混凝土井壁、底板（含模板）
5、现浇构件钢筋HRB400直径10以内、25以内
6、预埋铁件
7、1.5m*1.2m井盖板
8、其他详见设计图纸		座		3







		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：电缆通道								标段：						第3页 共7页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		7		010502028002		电缆井		1、转角手井
2、100mm厚碎石垫层
3、100mm厚C20混凝土垫层（含模板）
4、C30混凝土井壁、底板（含模板）
5、现浇构件钢筋HRB400直径10以内、25以内
6、预埋铁件
7、1.5m*1.2m井盖板
8、其他详见设计图纸		座		2



						原配电间电缆沟改造						

		8		01B002		切缝		1、切缝
2、部位：新增机柜基础处
3、工程量按设计图纸暂计，结算时以实际为准		m		10.8

		9		01B003		拆除地面		1、拆除混凝土地面（厚度暂按10CM）
2、部位：新增机柜基础处
3、工程量按设计图纸暂计，结算时以实际为准		10m2		0.3









		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：电缆通道								标段：						第4页 共7页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		10		010102002002		挖沟槽土方		1.土类别：综合考虑
2.开挖深度：1米以内
3、部位：新增机柜基础处
4、工程量按设计图纸暂计，结算时以实际为准		m3		3.34

		11		010103003001		建筑垃圾外运		1、废弃料品种：拆除部分的建筑垃圾
2、运距：暂按35公里计(结算时35公里以内按实结算，超过35公里包干)
3、工程量按设计图纸暂计，结算时以实际为准		m3		3.64



		12		01B004		建筑垃圾处置费		 1、建筑垃圾类别：建筑垃圾处置费
2、满足相关部门要求
3、工程量按设计图纸暂计，结算时以实际为准		m3		3.64

		13		010501001001		基础垫层		1、200mm厚C25混凝土垫层
2、工程量按设计图纸暂计，结算时以实际为准		m3		0.99









		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：电缆通道								标段：						第5页 共7页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		14		010502022001		圈梁		1、C25混凝土圈梁
2、部位：新增机柜基础处
3、其他详见设计图纸
4、工程量按设计图纸暂计，结算时以实际为准		m3		0.37

		15		010502027002		电缆沟、地沟		1、电缆沟壁
2、材质：C25混凝土
3、其他详见设计图纸
4、工程量按设计图纸暂计，结算时以实际为准		m3		1.7

		16		010502006001		钢筋混凝土柱		1、C25混凝土柱
2、部位：电缆沟
3、其他详见设计图纸
4、工程量按设计图纸暂计，结算时以实际为准		m3		0.13

		17		010506001001		现浇混凝土基础及联系梁钢筋		1.钢筋种类、规格：HRB400，直径18以内		t		0.175

		18		010506010001		现浇混凝土二次结构钢筋		1.钢筋种类、规格：HPB300，直径6		t		0.006

		19		010506010002		现浇混凝土二次结构钢筋		1.钢筋种类、规格：HRB400，直径18以内		t		0.04

		20		010506012001		现浇混凝土挡土墙钢筋		1.钢筋种类、规格：HRB400，直径10		t		0.187

		21		010506002001		现浇混凝土柱钢筋		1.钢筋种类、规格：HPB300，直径6		t		0.012

		本页小计





		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：电缆通道								标段：						第6页 共7页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		22		010506002002		现浇混凝土柱钢筋		1.钢筋种类、规格：HRB400，直径18以内		t		0.01

		23		010505012001		圈梁模板		1、圈梁复合木模板		m2		4.75

		24		010505004001		柱面模板		1、柱复合模板		m2		2

		25		010505017001		电缆沟、地沟模板		1、电缆沟壁复合木模板		m2		13.09

		26		010506025001		预埋铁件		1.钢材种类：Q235B
2.规格：10号槽钢，直径10@400钢筋		t		0.112

		27		010903002001		墙面涂膜防水		1、电缆沟内、沟底聚氨酯涂膜防水三遍
2、其他详见设计图纸		m2		12.18

		28		011202001001		零星项目一般抹灰		1、电缆沟内、沟底M10砂浆抹灰
2、其他详见设计图纸		m2		12.18

						新建配电间						

		29		040601029001		池槽盖板		1、5mm厚网纹盖板
2、详见设计图纸
3、部位：变电所
4、工程量按设计图纸暂计		m2		19.62

		30		040601029002		挡鼠板		1、铝合金挡鼠板
2、高度600mm，厚度25mm
3、门洞宽度1500mm
4、其他详见图纸		块		1



		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：电缆通道								标段：						第7页 共7页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		31		040601029003		挡鼠板		1、铝合金挡鼠板
2、高度600mm，厚度25mm
3、门洞宽度2400mm
4、其他详见图纸		块		1









































		本页小计

		合   计









表E.3.1 措施项目清单计价表【电缆通道】4.3



		表E.3.1   措施项目清单计价表

		工程名称：电缆通道						标段：		第1页 共1页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容		价格(元)		备注

		1		011601009001		安全生产

		2		011601007001		文明施工

		3		011601008001		环境保护

		4		011601006001		临时设施

		5		011601010001		冬雨季施工增加

		6		011601011001		夜间施工增加

		7		011601012001		特殊地区施工

		8		011601013001		二次搬运

		9		011601014001		已完工程及设备保护

		10		011601015001		既有建（构）筑物、设施保护

		11		011601016001		按质论价

		12		011601017001		建筑工人实名制

		13		011601018001		特殊施工降效

		14		011601019001		协管

		15		011601003001		其他大型机械及出场及安拆费



















		本页小计										-

		合  计										-



		注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





表E.4.1 其他项目清单计价表【电缆通道】4.4



		表E.4.1   其他项目清单计价表

		工程名称：电缆通道						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		暂估(暂定)
金额(元)		结算(确定)
金额(元)		调整金额±
(元)		备注

		1		暂列金额								详见本标准表E.4.2

		2		专业工程暂估价								详见本标准表E.4.3

		3		计日工								详见本标准表E.4.4

		4		总承包服务费								详见本标准表E.4.5

		5		合同中约定的其他项目		









































		合  计										-









表E.4.2 暂列金额明细表【电缆通道】4.5



		表E.4.2   暂列金额明细表

		工程名称：电缆通道								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率(%)		暂定金额(元)		确定金额(元)		调整金额±(元)		备注

		1		合同价格调整暂列金额						

		2		未确定工程暂列金额						

		3		未确定服务暂列金额						

		4		未确定其他暂列金额						









































		本页小计				-		-								-

		合    计				-		-								-



		注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。





表E.4.3 专业工程暂估价明细表【电缆通道】4.6



		表E.4.3   专业工程暂估价明细表

		工程名称：电缆通道										标段：						第1页 共1页

		序号		专业工程名称		暂估金额(元)						确认金额(元)						调整金额±
(元)		备注

						不含税价格		增值税		含税价格		不含税价格		增值税		含税价格



						A₁		B₁		C₁		A₂		B₂		C₂		D=C₂-C₁



















































		本页小计																		-

		合    计																		-



		注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。





表E.4.4 计日工表【电缆通道】4.7



		表E.4.4   计日工表

		工程名称：电缆通道								标段：				第1页 共1页

		编号		计日工名称		单位		暂定数量		实际数量		综合单价
（元）		合价（元）				调整金额±
(元)

														暂定		实际

														A₁		A₂		B=A₂-A₁

		一		人工				

		人工小计

		二		材料				

		材料小计

		三		施工机具				

		施工机具小计





































		总计



		注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
       2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。





表E.5.1 增值税计价表【电缆通道】4.8



		表E.5.1   增值税计价表

		工程名称：电缆通道						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础说明		计算基础		税率(%)		金额（元）

		1		增值税		分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费				9















































		合计









表E.1.1-3 单位工程汇总表【拆除及恢复】5.1



		表E.1.1-3   单位工程汇总表

		单位工程名称：拆除及恢复		标段：		第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)

		1		分部分项工程		

		1.1		道路拆除与恢复		

		2		措施项目		

		2.1		    其中：安全生产		

		3		其他项目		

		3.1		    其中：暂列金额		

		3.2		    其中：专业工程暂估价		

		3.3		    其中：计日工		

		3.4		    其中：总承包服务费		

		3.5		    其中：合同中约定的其他项目		

		4		增值税		





























		合  计				



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【拆除及恢复】5.2



		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：拆除及恢复								标段：						第1页 共3页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

						道路拆除与恢复						

		1		041001001001		切缝		1、切缝
2、部位：拆除路面处
3、工程量按设计图纸暂计，结算时以实际为准		m		14

		2		041001001002		拆除路面		1、拆除沥青路面
2、厚度：10CM
3、部位：拆除道路部位
4、工程量按设计图纸暂计，结算时以实际为准		m2		9.45

		3		041001003001		拆除基层		1、拆除混凝土结构层
2、厚度：15CM
3、部位：拆除道路部位
4、工程量按设计图纸暂计，结算时以实际为准		m2		9.45

		4		041001001003		拆除路面		1、拆除混凝土结构层
2、厚度：20CM
3、部位：岗亭下硬化地面
4、工程量按设计图纸暂计，结算时以实际为准		m2		30

		5		041001005001		拆除侧、平(缘)石		1、拆除混凝土侧石 
2、工程量按设计图纸暂计，结算按实际工程量计		m		2.7





		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：拆除及恢复								标段：						第2页 共3页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		6		041001005002		拆除侧、平(缘)石		1、拆除混凝土平石
2、工程量按设计图纸暂计，结算按实际工程量计		m		2.7

		7		04B001		拆除门岗		1、拆除现有旧岗亭
2、残值归建设单位
3、具体请踏勘现场		座		1

		8		040103005001		废料弃置		1、废弃料品种：拆除部分的建筑垃圾
2、运距：暂按35公里计(结算时35公里以内按实结算，超过35公里包干)
3、工程量按设计图纸暂计，结算时以实际为准		m3		8.57



		9		04B002		建筑垃圾处置费		1、建筑垃圾类别：建筑垃圾处置费
2、满足相关部门要求
3、工程量按设计图纸暂计，结算时以实际为准		m3		8.57

		10		040103002001		一般回填方		1、填方来源：利用电缆通道挖土
2、密实度：满足设计及规范要求
3、部位：拆除岗亭硬化地面恢复填土		m3		6



		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：拆除及恢复								标段：						第3页 共3页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		11		040203007001		水泥混凝土		   1、混凝土强度等级：C30商品混凝土道路基层
2、厚度：20CM
3、部位：沥青道路恢复
4、工程量按设计图纸暂计，结算时以实际为准		m2		9.45

		12		040203006001		沥青混凝土		 1、沥青品种：细粒式沥青混凝土
2、厚度：5CM
3、部位：沥青道路恢复
4、工程量按设计图纸暂计，结算时以实际为准		m2		9.45

		13		040204004001		安砌侧(平、缘)石		1、材料品种、规格：100*250*600砼路牙
2、基础、垫层：材料品种、厚度：C30混凝土卧牢		m		2.7

		14		040204004002		安砌侧(平、缘)石		1、材料品种、规格：100*200*600砼路沿
2、基础、垫层：材料品种、厚度：C30混凝土卧牢		m		2.7







		本页小计

		合   计









表E.3.1 措施项目清单计价表【拆除及恢复】5.3



		表E.3.1   措施项目清单计价表

		工程名称：拆除及恢复						标段：		第1页 共1页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容		价格(元)		备注

		1		041201019001		安全生产

		2		041201017001		文明施工

		3		041201018001		环境保护

		4		041201016001		临时设施

		5		041201020001		冬雨季施工增加

		6		041201021001		夜间施工增加

		7		041201022001		特殊地区施工

		8		041201023001		二次搬运

		9		041201024001		已完工程及设备保护

		10		041201025001		既有建（构）筑物、设施保护

		11		041201026001		按质论价

		12		041201027001		建筑工人实名制

		13		041201028001		特殊施工降效

		14		041201029001		交通组织维护

		15		041201030001		协管

		16		041201012001		其他大型机械及出场及安拆费

















		本页小计										-

		合  计										-



		注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





表E.4.1 其他项目清单计价表【拆除及恢复】5.4



		表E.4.1   其他项目清单计价表

		工程名称：拆除及恢复						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		暂估(暂定)
金额(元)		结算(确定)
金额(元)		调整金额±
(元)		备注

		1		暂列金额								详见本标准表E.4.2

		2		专业工程暂估价								详见本标准表E.4.3

		3		计日工								详见本标准表E.4.4

		4		总承包服务费								详见本标准表E.4.5

		5		合同中约定的其他项目		









































		合  计										-









表E.4.2 暂列金额明细表【拆除及恢复】5.5



		表E.4.2   暂列金额明细表

		工程名称：拆除及恢复								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率(%)		暂定金额(元)		确定金额(元)		调整金额±(元)		备注

		1		合同价格调整暂列金额						

		2		未确定工程暂列金额						

		3		未确定服务暂列金额						

		4		未确定其他暂列金额						









































		本页小计				-		-								-

		合    计				-		-								-



		注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。





表E.4.3 专业工程暂估价明细表【拆除及恢复】5.6



		表E.4.3   专业工程暂估价明细表

		工程名称：拆除及恢复										标段：						第1页 共1页

		序号		专业工程名称		暂估金额(元)						确认金额(元)						调整金额±
(元)		备注

						不含税价格		增值税		含税价格		不含税价格		增值税		含税价格



						A₁		B₁		C₁		A₂		B₂		C₂		D=C₂-C₁



















































		本页小计																		-

		合    计																		-



		注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。





表E.4.4 计日工表【拆除及恢复】5.7



		表E.4.4   计日工表

		工程名称：拆除及恢复								标段：				第1页 共1页

		编号		计日工名称		单位		暂定数量		实际数量		综合单价
（元）		合价（元）				调整金额±
(元)

														暂定		实际

														A₁		A₂		B=A₂-A₁

		一		人工				

		人工小计

		二		材料				

		材料小计

		三		施工机具				

		施工机具小计





































		总计



		注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
       2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。





表E.5.1 增值税计价表【拆除及恢复】5.8



		表E.5.1   增值税计价表

		工程名称：拆除及恢复						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础说明		计算基础		税率(%)		金额（元）

		1		增值税		分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费				9















































		合计










